苏州工业园区政府采购

竞争性磋商文件

采购编号：JSZC-320591-HXZJ-C2024-0037

磋商采购单位：苏州工业园区市政建设管理中心

采购内容：青剑湖环湖景观提升工程十七标段

类别：服务类-其他

苏州华星工程造价咨询有限公司

二○二四年十一月

总目录

第一章竞争性磋商公告............................................................................................3

第二章磋商供应商须知...........................................................................................5

第三章磋商响应文件格式......................................................................................23

第四章磋商采购内容..............................................................................................40

第五章合同主要条款..............................................................................................56

第六章评分标准.......................................................................................................73

附件：考核评分标准与评分表...............................................................................79

前附表

| 项号 | 内容规定 |
| --- | --- |
| 1 | 采购内容：青剑湖环湖景观提升工程十七标段 |
| 2 | 标段数：1个标段 |
| 3 | 响应文件有效期为六十天（日历日） |
| 4 | 磋商保证金：本项目不需要 |
| 5 | 磋商响应文件提交： 上传截止时间：2024年12月12日14:00（北京时间） 地点：“苏采云”系统 本项目为不见面开标（开启）项目，开标阶段供应商在【解密环节】必须使用 CA证书解密电子响应文件，如在“苏采云”系统规定的时间内未能成功解密的视为放弃参与本项目，响应无效。 请供应商确保电脑、系统及其他设备（视频输入输出设备等）无误，且开启直至项目结束始终保持系统在线状态。 |
| 6 | 磋商时间： 响应文件开启时间：2024年12月12日14:00（北京时间） 磋商地点：“苏采云”系统 |
| 7 | 询问： 获取磋商文件成功的磋商供应商在下载磋商文件后，对磋商文件有疑问的，可通过邮件（972975910@qq.com）进行询问。采购代理机构通过邮件予以解答，询问人自行在邮件中查看解答信息。 |
| 8 | 质疑： 磋商供应商认为本采购文件条款使自己的权益受到损害的，应在知道或者应知权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购代理机构提出质疑。采购代理机构应当在收到磋商供应商书面质疑后七个工作日内作出答复。质疑应符合政府采购质疑和投诉办法(中华人民共和国财政部令第94号)。 未依照采购公告要求获取磋商文件的磋商供应商，视为未参加该项政府采购活动，不具备对该项目提出质疑的法定权利。但因磋商供应商资格条件或获取时间设定不符合有关法律法规规定等原因使磋商供应商权益受损的除外。 磋商供应商如对本项目提出质疑须在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。 接受质疑函的方式：当场送达或邮寄方式。 联系单位：苏州华星工程造价咨询有限公司 收件人：田娟 联系电话：0512-65200462 通讯地址：苏州工业园区苏雅路388号新天翔商业广场A座12楼1206室 |
| 9 | 代理服务费收费标准，由成交供应商在领取成交通知书时付清： 预算金额100万元以下部分，费率为该部分预算金额的1.5%； 预算金额100万元（含）－500万元部分，费率为该部分预算金额的1.1%； 预算金额500万元（含）-1000万元部分，费率为该部分预算金额的0.8%；预算金额1000万元（含）-5000万元部分，费率为该部分预算金额的0.5%； 预算金额5000万元以上部分，费率为该部分预算金额的0.25%。 说明：代理服务费以采购预算金额为基数依据，按以上规定的标准和差额定率累进法进行计算收取。例：如预算金额为150万元，则代理服务费＝100万元×1.5%＋（150万元－100万元）×1.1%。如按上述方法计算的金额低于人民币3000元整的，则本项目代理服务费按人民币3000元整计收，最低不低于3000元。 本项目代理费金额：47010.00元 |
| 10 | 特别提醒： 1、本项目支持网上不见面开标，供应商不需到现场参加磋商会。 2、本项目采用线上二次报价(及时关注系统，以防错过二次报价)，供应商应登录采购系统并在规定时间内进行线上二次报价。此处规定时间的计算以采购系统中的倒计时间为准。采购系统内的线上二次报价只有一次机会，请供应商慎重提交。因供应商自身原因导致线上二次报价失败的后果由供应商自行承担。 3、供应商如需图纸，请发邮件至代理机构，邮箱：972975910@qq.com。 |

第一章竞争性磋商公告

项目概况 青剑湖环湖景观提升工程十七标段JSZC-320591-HXZJ-C2024-0037采购项目的潜在磋商供应商应在“苏采云”系统获取采购文件，并于2024年12月12日14点00分（北京时间）前提交响应文件。

一、项目基本情况

项目编号：JSZC-320591-HXZJ-C2024-0037

项目名称：青剑湖环湖景观提升工程十七标段

采购方式：竞争性磋商

预算金额：叁佰玖拾壹万圆整 ￥3910000.00元

最高限价：无

采购需求：

本次提升水域位于青剑湖南侧，景观改造的南部栈道以南封闭的水体及经济岛中间河道。

治理目标：1.过渡区无明显蓝藻聚集；2.治理水体污染此区域达到《地表水环境质量标准》（GB 3838-2002）河道Ⅲ类水及以上标准水质要求；3.生态景观提升服务：恢复此区域生态系统，提升湖面及河道景观效果；4.后期运行维护服务。

详细内容详见磋商文件第四章。

合同履行期限：共计约39个月，具体详见磋商文件第四章。

本项目不接受联合体。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

1.1具有独立承担民事责任的能力；

1.2具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

1.3具有履行合同所必须的设备和专业技术能力；

1.4有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

1.5参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

1.6法律、行政法规规定的其他条件。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》的相关规定，本项目专门面向中小微企业，所属行业为其他未列明行业，供应商所提供服务的承接单位应为中小微企业或监狱企业或残疾人福利性单位；

3.本项目的特定资格要求：无。

三、获取采购文件

时间：自磋商文件公告发布之日起5个工作日

地点：苏采云系统

方式：在“苏采云”系统获取

售价：0.00元

四、响应文件提交

截止时间：2024年12月12日14：00（北京时间）

地点：苏采云系统

五、开启

时间：2024年12月12日14：00

地点：苏州工业园区公共资源交易中心开标室（2）

六、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

七、其他补充事宜

1、评审结果会在磋商会结束的同时通过苏采云系统告知供应商。供应商应及时登陆苏采云系统进行查看，否则导致的对供应商不利的后果由供应商自行承担。

2、公告在苏州市政府采购网、江苏政府采购网上发布。

3、苏州工业园区财政审计局政府采购监督电话：0512-66681110。

4.方式：（1）CA办理

供应商通过江苏省政府采购一体化平台“苏采云”系统（以下简称“苏采云”系统，网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）参与政府采购项目，需办理江苏省电子政务证书认证中心CA证书。CA证书的办理方法详见苏州市政府采购网—法规政策--《转发省财政厅关于更换全省政府采购交易系统CA数字证书和电子签章的通知》或者“苏采云”系统登录界面中的“新CA办理指南”。“苏采云”系统目前仅支持“苏采云”系统下的政务CA证书，江苏省内各地区办理的“苏采云”系统下的政务CA证书全省通用。苏州现场办理地址：苏州市姑苏区平泷路251号政务服务中心4楼公共交易中心窗口，咨询电话：0512-69820834。

（2）依法获取采购文件

供应商插入CA证书登陆“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）后选择具体项目，点击“我要参与”并签章提交《投标供应商确认函》，确认参与后自行免费下载采购文件，提交《投标供应商确认函》日期视同为依法获取采购文件日期。供应商须打印、保留《投标供应商确认函》，质疑时《投标供应商确认函》与质疑函一并提交。

考虑到熟悉“苏采云”系统、办理CA证书都需要一定的时间，请提早准备以免耽误采购采购活动。

5.未依照采购公告要求获取磋商文件的供应商，视为未参加该项政府采购活动，不具备对该政府采购项目提出质疑的法定权利。

6.更正（补充）公告及附件的获取：供应商应及时关注政府采购信息发布媒体上发布的更正（补充）公告，同时在“苏采云”系统中下载更正（补充）资料，如有遗漏（包括但不限于文件未下载或下载不完整），可能无法解密投标（响应）文件，由此所造成的响应失败或损失由供应商自行负责。

7、制作电子投标（响应）文件：

本项目采用电子网上招投标，请供应商插入CA 证书登陆“苏采云”系统下载客户端（参与项目页面可下载客户端及客户端使用说明），在客户端编制电子投标（响应）文件并进行CA加密，操作步骤详见“苏采云”系统页面提示。操作手册见《苏采云系统供应商操作手册》（以下简称《操作手册》）（链接：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html）。电子投标（响应）文件制作完成后请于投标（响应）截止时间前成功上传，未按要求线上递交电子投标（响应）文件即为未递交投标（响应）文件。供应商应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因供应商自身原因造成的电子投标（响应）文件上传不成功由供应商自行承担全部责任。

8、投标供应商需保持“苏采云”系统不见面开标大厅在线状态，并按要求在规定时间内进行响应。在评审过程中系统如有特殊情况，工作人员会及时通过《投标供应商确认函》或法人授权委托书（如有）中留存的手机号与供应商联系。请供应商确保系统在线状态且该手机号开评标当日通讯畅通，否则导致的对供应商不利的后果由供应商自行承担。

9、本项目获取采购文件截止日期之后仍可以下载采购文件，但截止日期之后下载的采购文件，视为非有效方式且不作为供应商权益受到损害的证明材料和依据。

10、技术支持

CA技术咨询服务电话：400-608-6099

电子签章技术咨询服务电话：15380932027、15371015030 、13675197356、 13675197221

“苏采云”平台技术咨询电话：0512-69820854、0519-86722802、13914088964、18261002950

11、本项目支持政府采购合同信用融资。

八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名称：苏州工业园区市政建设管理中心

地址：苏州工业园区海棠街11号

联系人：缪晶晶

联系方式：0512-67996863

2.采购代理机构信息

名称：苏州华星工程造价咨询有限公司

地　　址：苏州工业园区苏雅路388号新天翔商业广场A座12楼1206室

联系方式：0512-65200462

3.项目联系方式

项目联系人：田娟吴皓东

电　　话：　0512-65200462

第二章磋商供应商须知

1总则

1.1响应单位资格要求

1.1.1详见采购公告中。

1.1.2响应单位不得存在下列情形之一：

（1）苏州市财政局《关于印发苏州市市级政府采购信用记录查询和使用工作试行办法的通知》（苏财购（2017）11号）文件规定应拒绝的失信信息。

（2）为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。本项目的此类供应商是：无。

（3）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

1.1.3联合体投标：第一章竞争性磋商公告规定接受联合体投标的，联合体除应符合上述资格要求外，还应遵守以下规定：

（1）联合体各方应当向采购人提交联合体协议书，载明联合体各方承担的工作和义务，否则投标无效。

（2）联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的供应商确定资质等级。

（3）联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动，否则各相关投标均无效。

（4）联合体各方应当共同与采购人签订采购合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

1.2分包

本项目☑不允许分包

□允许分包，分包要求：

1.3磋商费用

1.3.1供应商应自行承担所有准备及参加磋商的相关费用。不论磋商结果如何，采购人及采购代理机构在任何情况下均无义务也无责任承担这些费用。

1.3.2本次磋商项目由苏州华星工程造价咨询有限公司代理，不收取磋商文件费用。

1.3.3代理服务费：成交单位在领取成交通知书时向招标代理机构缴纳成交服务费，其收取标准为：以预算金额为基准，100万元以内1.5%、100～500万元以1.1%、500万-1000万以0.8% ，1000万-5000万以0.5%差额定率累进法计算并支付成交服务费。

服务费交纳账户：苏州华星工程造价咨询有限公司

开户行：中行东环路支行

账户：520958193351

本项目代理费金额：47010.00元

1.4保密

参与采购活动的各方应对采购文件和响应文件中的商业和技术等秘密保密，否则应承担相应的法律责任。

1.5语言文字

磋商文件响应文件使用的语言文字为中文。使用外文的，应附有中文注释或译本，对不同文本响应文件的解释发生异议的，以中文文本为准。因未附注释或译本引起的对供应商不利的后果由供应商自行承担。

1.6计量单位

除磋商文件有特殊要求外，所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

1.7扫描件

扫描件是指原件的各种彩色复制件，包括扫描、照片等。

1.8知识产权

供应商应保证在本项目使用的任何产品（包括部分使用）时，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其它知识产权而引起法律和经济纠纷，由供应商承担所有相关责任。

1.9现场踏勘

供应商可自行对有关现场和周围环境进行踏勘，以获取编制响应文件和签署合同所需的信息，踏勘现场所发生的费用由供应商自己承担。

1.10集中现场考察

本项目按以下第 ① 种方式组织集中现场考察：

①采购人不组织集中现场考察；

②采购人组织集中现场考察，请供应商持在“苏采云”系统中下载本项目采购文件的《投标供应商确认函》，按以下时间地点参加集中现场考察：

集合时间：/年/月/日/时/分（北京时间）；

集合地点：/。

联系人：/；联系电话：/。

请供应商安排好行程，不得迟到。未提供《投标供应商确认函》或迟到者，恕不接待。

（1）根据自身投标需要，供应商可对项目相关情况进行考察，以获取编制响应文件和签署合同所需的信息。考察现场所发生的费用由供应商自己承担。

（2）采购人或采购代理机构向供应商提供的有关本项目的资料和数据，是采购人或采购代理机构现有的并认为能使供应商可利用的资料。采购人或采购代理机构对供应商由此而做出的推论、理解和结论概不负责。

（3）经采购人允许，供应商可为考察目的进入采购人的项目现场，但供应商不得因此使采购人承担有关的责任和蒙受损失。供应商应承担考察现场的责任和风险。

（4）供应商应在现场考察时，熟悉现场及本项目的背景概况等情况，以获得一切可能影响其投标的直接资料。供应商中标后，不得以不完全了解情况为理由而向采购人或采购代理机构提出任何索赔的要求，对此采购人或采购代理机构不承担任何责任并将不作任何答复与考虑。

（5）由于未进行现场考察造成的任何问题由供应商自行承担。

1.11法律适用

本次采购活动及因本次采购产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

2磋商文件的说明

2.1磋商文件的获取

见第一章竞争性磋商公告

2.2磋商文件的询问

供应商在收到磋商文件后，若有问题需要询问，应于下载磋商文件后，可通过前附表或公告中的联系方式及时提出，采购人或采购代理机构将予以解答。

2.3磋商文件的澄清或修改

2.3.1提交首次响应文件截止之日前，采购代理机构有权在出于实际需要的情况下，以“更正（补充）公告”的形式在原公告发布媒体上对已发出的磋商文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改不得改变采购标的和资格条件。澄清或者修改的内容作为磋商文件的组成部分，对所有供应商具有约束力。

2.3.2为保证供应商有足够时间修正响应文件，或出于其他合理原因，采购代理机构可依法顺延提交首次响应文件截止之日。

2.3.3供应商应及时关注政府采购信息发布媒体上发布的更正（补充）公告，同时在“苏采云”系统中下载更正（补充）资料，如有遗漏（包括但不限于文件未下载或下载不完整），可能无法解密投标（响应）文件，由此所造成的投标失败或损失由供应商自行负责。

2.4磋商文件的约束力

2.4.1供应商一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本采购文件的规定和约束。

2.4.2供应商应认真阅读采购文件中所有的事项、条款和规范等要求，按采购文件要求和规定编制响应文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其响应文件对采购文件作出实质性响应，否则其风险由供应商自行承担。

3响应文件说明

响应单位应详细阅读磋商文件的全部内容，不按磋商文件的要求提供的响应文件和资料，其风险由响应单位自行承担，并根据有关条款规定，可能导致响应无效。

3.1磋商保证金：无

3.2磋商响应文件的组成

3.2.1开标一览表

3.2.2资格性审查文件

3.2.2.1具有独立承担民事责任的能力证明：包括法人或者其他组织的营业执照等证明文件或自然人身份证明；

3.2.2.2具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度证明：最近一期经审计的财务报告，或银行出具的资信证明，或财政部门认可的政府采购专业担保机构出具的投标担保函；

3.2.2.3具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料：提供承诺函；

3.2.2.4有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录:供应商参加本次政府采购活动前半年（至少一个月）依法缴纳税收和社会保险的凭据；依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商，应提供相应证明资料证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金，否则不予认可；

3.2.2.5参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的书面声明函（格式见第三章）；

3.2.2.6中小企业声明函（如有）（格式见第三章），未提供不享受中小企业扶持政策；

3.2.2.7残疾人福利性单位声明函（如有）（格式见第三章），未提供视为非残疾人福利性单位，不视同小微企业，不享受残疾人福利性单位政策；

3.2.2.8监狱企业证明文件（如有），由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具，未提供视为非监狱企业，不视同小微企业，不享受监狱企业政策；

以上3.2.2.1---3.2.2.5项是资格审查要求必须提供的材料，专门面向中小企业的项目还必须提供3.2.2.6或3.2.2.7或3.2.2.8项资料，否则响应无效。

3.2.3符合性审查文件

3.2.3.1响应函（格式见第三章）；

3.2.3.2磋商响应报价表（格式见第三章）；

3.2.3.3商务条款偏离表（格式见第三章）；

3.2.3.4技术参数偏离表（格式见第三章）；

3.2.3.5投标服务产品技术要求说明表（格式见第三章）；

3.2.3.6 法人授权委托书（如有授权委托，格式见第三章）或法定代表人身份证；

3.2.3.7代理人身份证（如有授权委托）；

3.2.3.8采购需求中所涉及到的或响应单位认为需加以说明或证明的其他材料、证明；

3.2.3.9针对本项目的人员配置表（格式见第三章）；

3.2.4 综合评审文件：评分标准中所涉及到的各项方案、业绩及其他材料、证明等。

以上3.2.3.1-3.2.3.6、3.2.3.8、3.2.3.9为符合性审查必须提供的资料，如有授权委托，还必须提供3.2.3.7项材料，否则响应无效。

注：制作电子投标（响应）文件时请与电子投标（响应）文件制作软件目录一一对应，将相关资料上传至相应模块。

供应商应保证上传的投标（响应）文件完整、清晰可辨认，若因上传资料过小或模糊不清等无法辨认的都视为该资料未提供。

响应单位必须保证全部响应资料的真实性，如有虚假或对采购文件所要求说明的情况故意隐瞒或虚报，视为未实质性响应磋商文件，响应无效。

如供应商响应文件中某些条款不响应磋商文件提出的全部服务内容与要求，须在偏离表中逐条列出，未列出的视同响应。

3.3响应报价

3.3.1响应报价应包括完成本采购项目全部内容的一切费用，除非合同条款中另有规定，响应单位所报价格在合同实施期间不因市场变化因素而变动。

3.3.2如果磋商文件要求分标段投标的，则供应商可以根据自身经营许可范围，选择响应其中部分或者全部标段，但各标段应分别计算填写单价和总价。

3.3.3供应商应对所投项目的全部内容进行报价，只对其中部分内容报价的，其响应无效。

3.3.4一项采购内容只允许一个报价，任何有选择性响应报价的，其响应无效。

3.3.5任意一次报价（包括首次报价、多轮报价）超过磋商文件中规定的预算金额或者最高限价的，包括报的各标的物的单价超过预算单价的（针对采购文件标明预算单价的项目），其响应文件按无效文件处理。

3.3.6除因磋商文件修改导致成本增加外，供应商二次报价超过第一次报价的，其响应文件按无效文件处理。

3.3.7报价的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

3.3.8单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以该次报价总价为准。

3.3.9总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

3.3.10响应文件报价中的单价和总价全部采用人民币表示，除非另有规定。

3.4电子投标（响应）文件的编制与递交

3.4.1电子投标（响应）文件制作：本项目为网上招投标项目，请供应商插入CA 证书登陆“苏采云”系统下载客户端（参与项目页面可下载客户端及客户端使用说明），在客户端编制电子投标（响应）文件并进行CA加密。操作步骤详见“苏采云”系统页面提示和《操作手册》。

3.4.2电子投标（响应)文件递交：供应商应当按照《操作手册》指引，在投标（响应）文件提交截止时间前完成电子投标（响应）文件的上传，未按要求成功上传的投标（响应）文件视为未递交。供应商应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因供应商自身原因造成的电子投标（响应）文件上传不成功由供应商自行承担全部责任。

注：（1）请供应商务必保管好编制递交电子投标（响应）文件时使用的CA，如因丢失、损坏等原因更换CA锁时，需重新制作电子投标（响应）文件并递交，否则可能无法解密，因此导致的响应失败等不利后果由供应商自行承担。

（2）如本项目在政府采购信息发布媒体上发布了更正（补充）公告，请供应商务必在“苏采云”系统中下载更正（补充）资料，根据更正后的采购文件重新编制电子投标（响应）文件并递交，否则可能无法解密，因此导致的响应失败等不利后果由供应商自行承担。

3.4.3 响应文件未按照磋商文件要求加盖CA电子公章的，响应无效。

3.4.4联合体投标：如招标（采购）公告中允许联合体投标，联合体投标的投标（响应）文件制作上传操作如下：

第一步：在投标（响应）文件中上传联合体投标协议书。

第二步；在投标（响应）文件中，由联合体中的牵头人制作投标（响应）文件。

3.4.5如投标（响应）文件制作机器码信息一致，视为不同投标供应商使用同一台电脑编制投标（响应）文件，投标（响应）无效。

3.5响应文件开启（解密）

3.5.1线上参加（观看）开标（开启）会方式：登录“苏采云”系统，点击“开标大厅”，选择对应项目，点击进入不见面开标系统。

3.5.2响应文件开启时，供应商应当按照《操作手册》规定，在“苏采云”系统规定的时间内对磋商响应文件进行解密。等待开标流程进入“解锁环境”，点击“点击立即解密”进行标书解密，解锁完成后及时关注开标大厅，等待后续多次报价、答疑澄清等提示，否则导致的对供应商不利的后果由供应商自行承担。

3.5.3供应商在“苏采云”系统规定的时间内未成功解密电子响应文件的，响应无效。

3.5.4供应商电脑环境最低要求：谷歌浏览器，版本可直接网上下载最新版本即可。如需收听现场语音需配置放音设备，如视频直播、互动交流使用异常，请刷新网页，如仍无法解决，请联系技术支持。

3.5.5开标大厅系统出现故障、断电断网等特殊情形导致无法直播时，交易中心将通过微信直播对外公布相关情况，供应商可登录微信直播平台（微信-发现-直播-搜索视频号“园小易直播”）观看现场实况。

3.6技术支持

3.6.1CA技术咨询服务电话：400-608-6099

电子签章技术咨询服务电话：15380932027、15371015030 、13675197356、 13675197221

苏州市及区县“苏采云”系统客服热线：18261002950、0512-69820854、0519-86722802

3.6.2网络中断故障技术支持：园区公共资源交易中心

服务时间及方式：8:00-21:00 X7天

电话： 0512-66605052；手机： 17315885859

3.7响应文件的修改和撤回

3.7.1供应商在提交投标（响应）文件截止时间前，可以对所递交的投标（响应）文件进行补充、修改或者撤回，具体操作方法见《操作手册》。提交投标（响应）文件截止时间后供应商不得撤回投标（响应）文件。供应商撤回投标（响应）文件，则认为其不再参与本项目采购活动。

4磋商程序

4.1磋商小组

4.1.1采购代理机构负责组织评审工作；磋商小组由相关专家及采购人代表组成，且人员构成符合政府采购有关规定。磋商小组负责具体评审事务，并独立履行法律、法规规定的职责。

4.1.2磋商小组与参加采购活动的供应商存在下列利害关系之一的，应当回避:

(一)参加采购活动前三年内，与供应商存在劳动关系，或者担任过供应商的董事、监事，或者是供应商的控股股东或实际控制人;

(二)与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系;

(三)与供应商有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

磋商小组发现本人与参加采购活动的供应商有利害关系的，应当主动提出回避。采购人或者采购代理机构发现磋商小组与参加采购活动的供应商有利害关系的，应当要求其回避。

4.1.3评审专家应当遵守评审工作纪律，不得泄露评审文件、评审情况和评审中获悉的商业秘密。磋商小组在评审过程中发现供应商有行贿、提供虚假材料或者串通等违法行为的，应当及时向财政部门报告。政府采购评审专家在评审过程中受到非法干预的，应当及时向财政、监察等部门举报。

4.1.4磋商小组成员应当按照客观、公正、审慎的原则，根据磋商文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审。

4.2响应文件审查

4.2.1由磋商小组按磋商文件的资格条件进行资格性审查，未通过资格性审查的响应无效。

4.2.2根据政府采购法及相关法规，以及苏州市财政局《关于印发苏州市市级政府采购信用记录查询和使用工作试行办法的通知》（苏财购（2017）11号）文件的规定，将对供应商进行信用查询。

（1）查询时间：响应文件递交截止时间。

（2）查询渠道：通过“信用中国”、“信用江苏”及“中国政府采购网” 上的信用信息查询供应商的信用记录。

（3）查询证据留存方式：对存在失信信息的供应商，磋商小组应填写《苏州市级政府采购供应商失信信息确认函》，由失信供应商签名（章）确认。同时，采购代理机构工作人员应根据磋商小组确认的失信信息，登陆到来源网站页面进行复核并打印，作为证据留存。

（4）信用记录使用规则：磋商小组在对供应商进行资格性审查时，应根据查询结果对供应商的不良信用记录逐项甄别确认。按照《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，下列信用记录属于应依法拒绝供应商参加政府采购的失信信息，存在此类失信信息的供应商的响应文件按无效文件处理：

（一）政府采购严重违法记录，即供应商被全国各级财政部门列入“政府采购严重违法失信行为记录名单”，且在处罚有效期内的。

（二）财政部门与法院、工商、税务等部门联合惩戒的失信信息，包括：

（1）被列入失信被执行人名单；

（2）被列入重大税收违法案件当事人名单；

（3）企业经营异常名录中被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证或者执照，或者对经营活动中的违法行为处以200万元及以上数额罚款（或法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定）的信用记录。处罚生效日至递交投标（响应）文件日未满三年的。

4.2.3接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，联合体成员其中一名成员存在失信信息的，视同联合体存在失信信息。

4.2.4符合性审查：磋商小组应当对响应文件进行评审，并根据磋商文件规定的程序、评定成交的标准等事项与实质性响应磋商文件要求的供应商进行磋商。未实质性响应磋商文件的响应文件按无效处理，磋商小组应当告知有关供应商。

4.2.5未通过资格审查或符合性审查的供应商，磋商小组将在“苏采云”系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评审结束后，磋商小组将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。

4.3磋商

4.3.1本项目采用线上磋商：磋商小组通过“苏采云”系统向供应商发布“磋商函”，供应商可通过查看【磋商响应】菜单中的待办信息，应当按照要求在“苏采云”系统提交“磋商响应函”并加盖CA电子公章，具体操作方式见《操作手册》。

4.3.2磋商小组认为有必要与供应商进行磋商的，磋商供应商按顺序进行磋商。磋商小组所有成员应当集中与单一供应商分别进行磋商，并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。

4.3.3在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。

4.3.4对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组应以书面形式记录具体变动内容并经采购人代表签字确认后及时以书面形式（通过“苏采云”系统）同时通知所有参加磋商的供应商。

4.3.5供应商应当在规定时间内按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求通过“苏采云”系统重新提交响应文件，并加盖CA电子公章。重新提交的响应文件按磋商文件进行评审。未按要求重新提交响应文件的按响应无效处理。

4.4澄清

磋商小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

4.4.1本项目采用线上澄清。

4.4.2线上澄清答复的方式：需要供应商进行澄清、说明和更正的，磋商小组将通过“苏采云”系统向供应商发布“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的供应商应当按照要求在“苏采云”系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和更正的内容作为响应文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。未加盖CA电子公章的澄清无效。

4.4.3接到磋商小组澄清、说明和更正要求的供应商如未按规定做出澄清、说明和更正，其风险由供应商自行承担。

4.5最后报价

4.5.1磋商结束后，磋商小组应当要求所有继续参加磋商的供应商在规定时间内提交最后报价（除因磋商文件修改导致成本增加，二次报价不得超过第一次报价，否则为无效响应报价），最后报价作为评审价格（各磋商供应商可提供最后报价总价或最后报价总价的明细报价；若未提供明细报价的则合同单价按最终报价与第一次报价总价的下浮比例同比例下浮）。最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。

4.5.2本项目采用线上最后报价：磋商小组将在“苏采云”系统中向符合条件的供应商发布“最后报价要求函”及分项报价表（如有），要求其在规定时间内提交最后报价。因供应商自身原因导致线上报价失败的后果由供应商自行承担。供应商未在磋商小组规定的时间内在“苏采云”系统中提交最后报价的视为放弃磋商，其响应文件按无效响应处理，提交最后报价须加盖CA电子签章，否则视为未提交最后报价。在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商，并在“苏采云”系统中提交“退出磋商函”并加盖CA电子公章。

4.5.3供应商应提前熟悉线上报价操作方法：若评审组长发起最后报价，不见面开标大厅会显示“立即报价”界面，具体操作方式见《操作手册》。发生异常情况后，综合现场各种情况，代理机构也可使用其它应急方案并统一通知到所有参与最后报价的供应商。请供应商确保手机号开评标当日通讯畅通，否则导致的对供应商不利的后果由供应商自行承担。

4.5.4磋商小组认为某最后报价明显低于其他供应商的最后报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在谈判/磋商现场合理的时间内提供书面说明（线上开评标项目可通过“苏采云”系统要求其提供），必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，磋商小组应当将其响应文件按无效处理。

4.5.5未在规定时间提交最后报价的，响应文件按无效处理。

4.5.6在规定时间内提交最后报价的供应商少于3家的，项目终止。

4.5.7如磋商过程中出现本磋商文件未尽事宜，由磋商小组根据政府采购有关法律、法规讨论决定。

5项目终止

出现下列情形之一的，采购人或者采购代理机构应当终止竞争性磋商采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：

5.1、因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；

5.2、出现影响采购公正的违法、违规行为的；

5.3、在采购过程中符合竞争要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的，但符合《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》第三条第四项的情形除外。

项目终止后，采购代理机构将项目终止的理由告知所有供应商。

6成交

6.1磋商小组应当根据综合评分情况，按照评审得分由高到底顺序推荐成交候选供应商，评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐，评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。

6.2磋商小组根据磋商成交原则确定成交供应商。

6.3采购人或者采购代理机构应当在成交供应商确定后2个工作日内，在政府采购信息媒体上发布成交结果，成交公告期限为1个工作日。

6.4采购人或采购代理机构根据相关规定发布成交公告，成交公告发出的同时应当向成交供应商发出《成交通知书》。请成交供应商在成交结果公告届满之日起30日内，使用CA数字证书登录“苏采云”系统及时下载成交通知书。因系统存储空间有限，自成交结果公告届满之日起30日后，“苏采云”系统不再保证提供下载成交通知书服务，因未及时下载而造成的不利后果由成交供应商自行承担）；对未通过资格审查的供应商，应当告知其未通过的原因；未成交供应商须在成交公告发出之日起2个工作日内向采购代理机构另行提供用以接收《未成交通知书》的电子邮件地址，未按时提供电子邮件地址或提供信息有误的，视为自动放弃并自行承担相应后果。

6.5成交通知书发出后，采购人不得违法改变成交结果，成交供应商无正当理由不得放弃成交。

7履约保证金

7.1详见本采购文件合同文本中的约定。

8合同

8.1采购人原则上应当自中标（成交）通知书发出之日起15日内（最迟30日内），按照磋商文件确定的合同文本以及采购标的、规格型号、采购金额、采购数量、技术和服务要求等事项签订政府采购合同。

8.2采购合同的双方当事人不得擅自变更、中止或者终止合同。合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应责任。

8.3采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的服务或货物的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

9质疑

9.1质疑及答复遵守《政府采购质疑和投诉办法》（中华人民共和国财政部令第94号）规定。

9.2供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式代理机构提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

①对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；

②对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

③对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

9.3供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，代理机构将只对供应商第一次质疑作出答复。

9.4提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商，未依照采购公告要求获取采购文件的供应商，视为未参与该项政府采购活动，不具备对该政府采购项目提出质疑的法定权利。

对采购文件内容质疑时，需提供在“苏采云”系统中下载本项目磋商文件的《投标供应商确认函》，未提供的视为未依照采购公告要求获取磋商文件的供应商，不具备对该政府采购项目提出质疑的法定权利。

9.5供应商（含潜在供应商）询问、质疑请向采购代理机构提出，由采购代理机构负责答复。

联系单位：苏州华星工程造价咨询有限公司

联系人、联系电话：田娟0512-65200462

通讯地址：苏州工业园区苏雅路388号新天翔商业广场A座12楼1206室

9.6接收质疑函的方式为书面形式（当场送达或邮寄方式）。供应商质疑函范本格式请参照“苏州市政府采购”网站——“下载中心”——“政府采购供应商质疑函范本”。 供应商如组成联合体参加投标，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

9.7供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，代理机构有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

10未尽事宜

按《中华人民共和国政府采购法》及其他有关法律法规的规定执行。

# 第三章磋商响应文件格式

说明：

对本章所有的格式，磋商供应商可根据自身情况进行补充和修改，但补充和修改不得造成与本格式内容有实质性的违背。

1、（供应方）法定代表人授权委托书

法定代表人授权委托书

本授权委托书声明：我（姓名）         系（供应商名称）        的法定代表人，现授权委托（姓名+手机号码）        为我公司代理人，以本公司的名义参加（采购人名称）        组织实施的编号为        号的招标（采购）活动。代理人在投标、开标、评标、合同订立和履行过程中所签署的一切文件和处理与这有关的一切事务，我均予以承认。

如我司需撤销该代理人授权或更换代理人的，必须另行向贵方提交相应正式书面文件，并经贵方确认送达后方可实施。代理人在授权委托书有效期内签署的所有文件不因授权委托的撤销而失效，除非有撤销授权委托的书面通知，本授权委托书自投标开始至合同履行完毕止。

代理人无转委托权。特此委托。

投 标 人(盖章）：

法定代表人（盖章或签字）：

代理人（盖章或签字）：

日 期：

2、响应函

响应函

：
我们收到贵公司         号采购文件，经仔细阅读和研究，我们决定参加磋商活动。

- 我们愿意按照采购文件的一切要求，提供完成该项目的全部内容。

2、如果我们的磋商响应文件被接受，我们将严格履行采购文件中规定的每一项要求，按期、按质、按量履行合同的义务。

3、我们已详细审查全部磋商文件，包括补充文件(如果有的话)。

4、我们同意按磋商文件中的规定，本磋商响应文件的有效期限为磋商开始后六十天。

5、我们愿意提供磋商采购单位在采购文件中要求的所有资料。

6、我们认为你们有权决定成交单位，还认为你们有权接受或拒绝所有的磋商供应商。

7、我们愿意遵守磋商文件中所列的收费标准。

8、我们承诺该磋商响应文件在磋商开始后的全过程中保持有效，不作任何更改和变动。

9、我们承诺我公司符合磋商文件磋商供应商须知中“合格磋商供应商的一般条件”的要求，若与真实情况不符，本公司愿意承担由此而产生的一切后果。

10、如果我们成交，我们愿意按采购文件的规定支付成交服务费；

所有有关响应文件的函电，可按下列地址联系：

磋商单位：

联系人：          联系电话（请填写手机）：

地址：                         邮政编码：

电子邮箱：

供应商（单位盖章）：

日期：年月日

3、开标一览表

开标一览表

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 磋商总价 | 大写： |
|  | 小写： |

4、磋商响应报价表

磋商响应报价表

| 序号 | 工作分项 （标的物名称） | 品牌、型号、规格 | 单位 | 数量 | 单价 | 交付期 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 |  | 6=4*5 |
|  | …… |  |  |  |  |  |  |
| 合计 | 金额（小写） |  |  |  |  |  |  |

注：此表“合计金额”与开标一览表“磋商总价”须保持一致，否则以开标一览表价格为准。

供应商（单位盖章）：

日期：年月日

5、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录声明

参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录声明

致：         （采购人名称）

我单位         （供应商名称）在参加政府采购活动前三年内，没有重大违法记录，特此声明。

若采购代理机构在本项目采购过程中发现我单位近三年内在经营活动中有重大违法记录，我单位将无条件退出本项目的磋商，并承担因此引起的一起后果。

供应商（单位盖章）：

日期：年月日

6、投标服务产品技术要求说明表

投标服务产品技术要求说明表

| 序号 | 标的物名称 | 生产厂家及品牌、型号 | 招标技术要求 | 响应技术要求 | 数量 | 交付及完成安装期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

供应商（单位盖章）：

日期：年月日

7、技术参数偏离表

技术参数偏离表

| 序号 | 标的物名称 | 招标要求 | 投标要求 | 偏离/响应 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

供应商（单位盖章）：

日期：年月日

8、商务条款偏离表

商务条款偏离表

| 序号 | 项目 | 采购要求 | 响应情况 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 付款方式 |  |  |  |
| 2 | 服务期限 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |

注：供应商的响应文件（除服务条款部分）与采购文件规定的有偏离的，应在此表中说明。未在上表中说明的，将被认为完全响应采购文件的规定。

供应商（单位盖章）：

日期：年月日

9、针对本项目的人员配置表

针对本项目的人员配置表

| 序号 | 本项目 所任职务 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 职称 | 专业/资格 | 从事本工作时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |

供应商（单位盖章）：

日期：年月日

10、拟投入本项目的主要人员简历表

拟投入本项目的主要人员简历表

| 姓 名 |  | 性 别 |  | 出生日期 | 年 月 日 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 毕业院校 |  |  |  | 毕业时间 | 年 月 日 |  |
| 专业 |  |  | 从事本专业时间 |  |  |  |
| 职务 |  |  | 职称 |  |  |  |
| 执业资格 |  |  |  |  |  |  |
| 主 要 经 历 |  |  |  |  |  |  |
| 时 间 | 参加过的项目名称及规模 |  |  |  |  | 该项目中任职 |

供应商（单位盖章）：

日期：年月日

11、类似业绩一览表

类似业绩一览表

| 项目名称 | 采购人 | 合同金额 | 签订日期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

供应商（单位盖章）：

日期：年月日

12、资格证明文件

(1)、关于资格文件的声明函

关于资格文件的声明函

：

本公司愿就由贵公司组织实施的编号为             号的磋商采购活动进行响应。本公司所提交的磋商响应文件中所有关于磋商资格的文件、证明和陈述均是真实的、准确的。若与真实情况不符，本公司愿意承担由此而产生的一切后果。

供应商（单位盖章）：

日期：年月日

(2)、磋商供应商情况表

| 法定代表人 |  | 成立日期 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业地址 |  | 注册资本 | 万元 |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |
| 职工人数 |  | 其中：有中高级以上职称的人数 |  |  |
| 资产总计 | 万元 | 净资产 | 万元 |  |
| 股东权益 | 万元 | 销售收入 | 2023年 万元 |  |
| 实现利润 | 2023年 万元 |  |  |  |
| 营业面积（含厂房面积） | 平方米 | 其中： | 自有面积： 平方米 承租面积： 平方米 |  |
| 单位简历及内设机构情况 |  |  |  |  |
| 单位优势及特长 |  |  |  |  |
| 近三年来完成或正在履行的重大合同情况 |  |  |  |  |
| 最近2年内在经营过程中受到何种奖励或处分（包括稽查情况和结果） |  |  |  |  |
| 最近3年内有无因售假、售劣或是其他原因被消费者投诉或起诉的情况及说明（包括解决方式和结果） |  |  |  |  |
| 最近3年内主要负责人有无因经济犯罪被司法机关追究的情况及说明 |  |  |  |  |
| 其他需要说明的情况 |  |  |  |  |

（3）中小企业声明函

中小企业声明函

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称），属于其他未列明行业；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为        万元，属于              （中型企业、小型企业、微型企业，三者选其一）；

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

注：

1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2、若供应商提供的“中小企业声明函”内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

3、中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

（4）残疾人福利性单位声明函

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加____单位的_____项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日期：

13、供应商与其他单位存在控股、管理关系情况表

供应商与其他单位存在控股、管理关系情况表

| 与供应商存在控股、管理关系的单位名称 | 控股、管理关系情况说明 |
| --- | --- |

注：供应商应当按实填写所有与之有控股、管理关系的情况

供应商（单位盖章）：

日期：年月日

# 第四章磋商采购内容

磋商采购内容

苏州华星工程造价咨询有限公司受苏州工业园区市政建设管理中心的委托，就其所需的青剑湖环湖景观提升工程十七标段采用竞争性磋商方式进行采购，欢迎有资格的磋商供应商前来参加本次磋商采购。

一、标书编号：JSZC-320591-HXZJ-C2024-0037

二、采购方式：竞争性磋商采购

三、采购预算：叁佰玖拾壹万圆整 ￥3910000.00元

四、服务内容

（一）项目概况

本次提升水域位于青剑湖南侧，景观改造的南部栈道以南封闭的水体及经济岛中间河道。现状水质为IV-V类，以Ⅳ类水为主。青剑湖主要出入湖河道水质总体较好，综合评价类别为Ⅱ~Ⅲ类.近年来，受水体富营养化、部分时期出现总磷、高锰酸钾酸盐指数升高的现象。青剑湖内蓝藻聚集后进入该区域，蓝藻聚集，严重影响水体环境，有损城市形象。本项目主要包括以下服务内容：

- 南部栈道以南封闭的水体及现状经济岛中间的河道水环境提升服务

1.1南部栈道以南封闭的水体，长度约380m，宽度约16~45m，水域面积约13178m2，水深约1.5m。

现状经济岛中间的河道，长度约450m，宽度约5~50m，水域面积约9128m2，水深约1.5m。

1.2现状主要问题有：

1.2.1河道水体富营养化，水质以IV-V类水为主，夏季蓝藻集聚严重；

1.2.2水体浑浊，透明度低，局部有水生植物；

1.2.3外湖蓝藻爆发期蔓延此区域后聚集。

（二）项目要求

1、治理目标

1.1.1蓝藻治理服务：

水体透明度保持在1m以上，无蓝藻滋生；高水位情况下(＞1.5m)，无蓝藻聚集。过渡区无明显蓝藻聚集。

1.1.2水质提升服务：

治理水体污染此区域达到《地表水环境质量标准》（GB 3838-2002）河道Ⅲ类水及以上标准水质要求，即高锰酸盐指数≤6mg/L,总磷≤0.2mg/L（湖、库0.05 mg/L），总氮≤1.0mg/L；氨氮≤1.0mg/L；此外藻密度应≤200万个/L或出水藻密度去除率≥80%，以采购人委派的第三方检测数据为准。

1.1.3生态景观提升服务：恢复此区域生态系统，提升湖面及河道景观效果。

1.1.4运行维护服务：运维期限内设备正常运转，水生态系统稳定，河道水质持续稳定达标。

2、服务要求

2.水质提升服务要求

2.1.1通过自行现场踏勘情况，充分了解周边水系、用地条件、水质等场地现状，提出有效的蓝藻防治和水环境提升措施，治理措施需与周边环境协调，选址、颜色、外观符合当地相关部门的要求。

2.1.2为保障河道水质稳定，取水、排水设备应达到均匀出水，补水应监测青剑湖区域的水质情况，无蓝藻时，方可进行内外水的交换，达到水位控制、改善水质、提高水体透明度的目的。供应商应充分了解周边水系、水质状况，自行考虑工艺设计，结合周边可用地情况、接电情况、取水退水、污泥处置等情况。

出水水质要求：

| 序号 | 项目 | 出水水质 |
| --- | --- | --- |
| 1 | PH | 6-9 |
| 2 | TP（mg/l） | ≤0.2mg/L（湖、库0.05 mg/L） |
| 3 | TN（mg/l） | ≤1.0 |
| 4 | 氨氮（NH3-N)（mg/l） | ≤1.0 |
| 5 | 高锰酸钾指数 | ≤6 |
| 6 | 透明度（m） | ＞1.0 |
| 7 | 藻密度 | 去除率≥80% |

2.1.3内河水位控制：设置排水、补水系统，保障内河常水位，不影响周边景观。

外部蓝藻爆发时期，内河封闭，通过水泵、排出管等措施排除暴雨时期应急排水，且通过内部循环，水处理点位强化等保证内河水质稳定；外部湖体无蓝藻，水质较好时期，内河水与外湖水连通置换，通过补水泵对内河水进行补水。

2.1.4水生态修复：通过合理选择、布局沉水、挺水和浮叶植物品种，投放底栖动物、控制鱼类，构建稳定的河道水生态系统，恢复水体的自净能力；同时，抑制蓝藻爆发，改善河道生态环境，实现“水清岸绿、鱼翔浅底”，提升人居环境质量。

2.1.5实施日常维护、环境保洁、应急预案，加强补水、排水、水质监测、水位、安防等工作。

3、治理记录要求

项目实施前、中、后各阶段照片分别不得少于20张，其中同角度前、中、后对比照片不得少于10组，隐蔽过程须提交影像资料及相关实施过程资料。

4、水质检测

实施阶段前、后期由成交人水质检测分别不少于一次。

运维期，由成交人每月自行检测不少于一次，并提交相关水质数据给采购人。

- 清单

| 序号 | 工作分项 （标的物名称） | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 第一部分 | 环境提升服务 |  |  |  |
| 1 | 补水、排水设施 | 1 | 项 | 供应商自行深化设计；含设施进、出水管，一体化提升泵站（潜污泵Q=700m³/h，H=7m，P=18.5KW，一用一备2套）和控制系统等。 |
| 2 | 泵站配套设施 | 1 | 项 | 包括泵井、截水堰、取水口等 |
| 3 | 苗木恢复 | 1 | 项 | 现场绿化恢复、移植等 |
| 4 | 围挡 | 项 | 1 | 1、护栏类型：2m彩钢板围挡，做法详见设计图纸，满足采购文件及采购人要求 2、综合考虑封闭围挡、通透式围挡及大门 3、首次搭设必须采用全新围挡搭设，移建的围档可摊销型材、板材等由供应商自行考虑，及完工后的残值回收，一并在投标报价中综合考虑。围挡的工地出入口大门已综合考虑。供应商根据施工围挡实施方案，按项包干。 |
| 第二部分 | 生态恢复 |  |  |  |
| 1 | 生境恢复 | 1 | 项 | 供应商依据现场底泥情况，进行清杂、地形塑造等，营造有利于植物生长繁殖的生境。 |
| 2 | 沉水植物构建 | 17824 | ㎡ | 1、品种：矮生耐寒苦草； 2、植株长度高于8cm，根系完整，无病虫害； 3.种植密度：200株/m2（25丛/m2，8株/丛） |
| 3 | 挺水浮叶植物构建 | 4482 | m2 | 结合项目地季节气候以及游客观景需求，科学合理的选择植物品种，进行色彩、视觉以及空间结构的搭配。植物品种不得少于 7种。 |
| 4 | 木柱根控 | 2100 | 根 | 规格：2m，大头15cm |
| 5 | 水生动物投放 | 1 | 项 | 投放肉食性鱼类、螺类、贝类、浮游动物等，水生动物不得选择外来入侵物种，不得危害青剑湖水生态系统。 |
| 第三部分 | 运维 |  |  |  |
| 1 | 日常运维 | 3 | 年 | 含运维工人、运维工具、设备日常运行维护、日常保洁等 |
| 2 | 应急调控 | 1 | 项 | 当水质受到外界污染污染时，所采取的必要、合理的技术措施及生态制剂，保证水体透明度和抑制藻类滋生 |

注：具体方案由供应商自行设计，需要满足治理目标、服务要求、主要设施技术要求且不得少于以上基本配置数量及要求。

（三）主要设施技术要求

1、水环境提升服务技术要求

1.1水位控制设施

1.1.1总体要求

通过对水系、管网、泵站的完善，提升内湖防洪排涝的水安全能力。同时通过水位调控和水质互换保证内湖水位、水质稳定：外部蓝藻爆发时期，内河封闭，通过水泵、排出管等措施排除暴雨时期应急排水，且通过内部循环，水处理点位强化等保证内河水质稳定；外部湖体无蓝藻，水质较好时期，内河水与外湖水连通置换，通过补水泵对内河水进行补水。

1.1.2关键设施技术要求

（1）符合国家相关标准、规范

（2）技术要求

1）水泵压力出水管采用球墨给水铸铁管，内塘水泥外浸沥青，橡胶圈密封承插连接。

2）阀门：调节阀采用球阀，304不锈钢材质，等级压力为PN10；水泵出水管阀门采用软密封闸阀，304不锈钢材质，等级压力为PN10。

3）一体化预制泵站

一体化预制泵站系统，由泵体、格栅、潜水泵、电机、管路系统、提升装置、操作平台、液位传感器、控制系统和通风系统等部件组成，要求在工厂内整体装配调试完成后整体交付至现场。

对一体化预制泵站各个重要部件技术要求如下：

①井简结构

a.一体化预制泵站的壳体采用玻璃钢GRP.材料，要求使用年限为50年。

b.壳体侧壁玻璃钢应以无碱玻璃纤维无抢粗纱及其制品为增强材料，热固性树脂为基体材料，要求采用计算机控制缠绕工艺，确保厚度均匀。

c.一体化预制泵站盖板应具备限位安全锁、防坠落和防盗的功能。

d.泵站底座内侧应采用流态化的设计，避免污泥沉积。

e.简体外部要根据使用条件和起吊能力设置吊耳，且不应少于4个，其强度需满足一体化预制泵站吊装的需要。

f.一体化预制泵站站底板采用钢筋混凝土结构:泵站底座应与底板钢筋和二次灌浆连接。

g.泵站进水口设置导流板，导流板材质与筒体相同，并和筒体牢固连接；导流板的使用寿命应达到泵站整体水平。

②配套粉碎式格栅

-体化预制泵站对粉碎式格栅可靠性及粉碎效果要求高。满足24小时连续运转，采用导杆耦合方式安装，确保切割后的固体颗粒粒径应在15～35mm。

驱动装置应设过载保护机构，应满足预制泵站内的使用要求，电机为H级绝缘，其防护等级为IP68，应保证其暴露在空气中或淹没在水下均可正常使用，同时还能满足以下要求:

a.格栅应耦合在进水管法兰面或安装在预制格栅井内。

b.配套粉碎式格栅的溢流格栅应加开检修孔，并配套导杆、提升链、进水渠和支持附件。

c.格栅支撑框架的强度应满足进水端3.0m静压力及最大流量的冲击力，同时格栅和挡水板等消能装置采用分体设计，防止格栅受力过大或疲劳破坏。

d.格栅配套人工格栅，在粉碎式格栅主机检修时放置在粉碎式格栅的主机位置上，防止进水杂质进入泵站。

③水泵和电机

a.泵站配套的潜污泵应符合现行国家标准《污水污物潜水电泵》（GB/T24674）的规定。

b.水泵在设计符合范围内应无振动和汽蚀现象；并带有自清洁功能，同时确保无不利水力现象产生。

c.水泵能自动稳固地与排水连接座联接，并且水泵能在导杆引导下从泵坑顶部到排水连接座之间自由滑动，可不需工人下污水井检查和安装，降低维护风险。

d.水泵的旋转部件包括电机.应进行动、静平衡实验。

e.水泵的运转噪声不应高于80dBA.

f.水泵配套的电机绝缘等级不低于H级，防护等级为IP68，并配套电机冷却系统。

g.电机设计能每小时平均至少起动15次。

h.电机需配置定子三相热敏高温保护和浮子式泄漏传感器，以监测机封的泄漏液体状况，一旦出现情况，能及时报警和关闭电机。

④泵站提升装置

a.一体化预制泵站设置不锈钢SS304及以上材质的导杆、提升链等提升装置，且最大允许提升重量不应小于单台设备最大提升重量的1.5倍。

b.水泵和自耦底座采用金属与金属之间的连接，并采用胶圈密封。

⑤操作平台和爬梯

a.泵站内部设置维修平台，其材质需为与简体相同GRP材质；操作平台需进行承载力测试，最大设计荷载不应小于3.5KN/m2。

b.爬梯应满足现行国家标准《梯子要求、试验和标志》GB厂T17889.2.的有关规定；爬梯采用玻璃钢材质。

⑥液位控制设备

a.一体化预制泵站内液位采用超声波液位计设备，进行实时监测控制，并以4mA～20mA的信号反馈到主控制器

b.液位传感器电缆应采取防松脱的措施，并应设置接地屏蔽线。

⑦控制系统

a.一体化泵站要求具备自动巡检、故障诊断、报警和自动保护等功能，实现泵站自动化控制及无人值守。

b.对于可恢复的故障，要求具备自动或手动解除报警、恢复正常运行的功能。

c.泵站控制设备显示参数，要求包括实际液位、启停液位、运行时间、泵送流量、水泵转速、电流、能耗、水泵运行和故障、超低、超高和溢流液位等；人机界面LED液晶显示，实现参数设定及运行数据实时显示。

d.控制柜采用户外型，双层门结构，柜体材质要求采用不锈钢，电缆安装方式采用下进下出，防护等级为IP54及以上。

e.泵站坑底冲洗控制:泵站应配置可对泵坑底部淤泥沉淀物进行冲刷的设备，能在每次水泵启动初期先对泵坑进行水流冲洗，冲刷起坑底淤泥等沉淀物后再将其抽走。

f.泵站浮渣清理功能控制:通过控制系统自动调控水泵，能在抽排过程中产生超低液位的漩涡，能将泵站液体表面滞留的浮渣抽吸至水泵排走，可自由设定每天清理次数。

g.泵站数据可传输至中控服务器，配置GPRS调制解调器，通过网络及Internet，以AquaCom公开的通讯协议传输泵站数据自动远程无线传输至中控服务器。

h.远程监控，泵站基本运作情况可通过手机、电脑的终端软件进行实时监控。

i.防雷保护，水泵控制柜应设有进线电源浪涌保护，GPRS调制解调器及超声波液位计也应设有防雷保护功能，防止雷击导致泵站及通信无法正常工作。

⑧通风及检测系统

一体化预制泵站设置通风管，管径不应小于100mm。

4）管道基础:室外给水管下需敷100mm厚砂垫层，再用粗砂埋至管顶500mm。在管顶上500mm内不得回填大于100mm的石块，砖块等杂物；不得采用淤泥.腐植土，冻土等回填；回填土的压实度在路面下应大于95%，非路面下大于90%；沟槽回填从管底基础部位开始到管顶以上0.7米范围内，必须用人工回填，严禁机械推土回填。

埋地管管径≥DN100时应在管道的弯头和三通，四通，堵头等接口处均应浇筑C20混凝土支墩；具体安装按国标《柔性接口给水管道支墩》（10S505）选用。

5）沟槽的开挖及回填请严格按照《给水排水管道工程施工及验收规范》（GB50268-2008）的要求执行；管沟开挖不得扰动槽底土壤，如发生超挖，不得用土回填；槽底不得受水浸泡或受冻；沟槽开挖时应做好排水措施，防止槽底受水浸泡，槽底应保证干燥.槽底的松散土、淤泥等杂物必须清除干净；位于若基底位于软土或低洼、地下有淤泥的地段，须将软土、淤泥清除除至持力层超挖部分用浆砌片石砌筑。

6）给水管道均应进行水压试验和严密性试验，其管道严密性试验要求及管道冲洗消毒要求应按照国标GB50268-2008《给水排水管道工程施工及验收规范》的第10部分有关的要求条文执行。

2、生态修复设施

2.1总体要求

合理选择、配置沉水和浮叶植物品种，投放底栖动物、控制鱼类，构建稳定的河道水生态系统，恢复水体的自净能力，从根本上改善河道生态环境，实现“水清岸绿、鱼翔浅底”，提升人居环境质量。

2.2关键设施技术要求

（1）符合国家相关标准、规范；

（2）关键设施技术要求

1、沉水植物：需要具有耐低温（>0℃）、耐弱光、耐污染等特点，根、茎、叶发达，四季常绿，具有高效吸收氮磷等污染物、光合作用强的特点。沉水植物植株高度:＞20cm；单位面积种植密度:100-200株/㎡。

2、挺水植物：

荷花：荷花品种不小于四种，水下种植，植株高度:＞30cm；单位面积种植密度:2株/㎡；面积不小于1700m2。周边杉木桩，长度约300m。

睡莲：荷花品种不小于三种，水下种植，植株高度:＞30cm；单位面积种植密度:4株/㎡；面积不小于600m2。周边杉木桩，长度约300m。

3、水生动物投放：投放蚌、螺等底栖动物，鱼类等。水生动物不得选择外来入侵物种，不得危害原生水生态系统。

4、底泥改良剂：利用材料本身的特性与天然水体提供的适宜条件，材料成分钙基活性微粒子结合磷酸盐形成不溶于水的稳定结合体，钙基氧化剂对底泥进行消杀。

5、微生物投放：选用利于水环境修复的复合型微生物菌剂，无毒无害，具有功能高效性及生态安全性的特点。

（四）运维要求

1、总体要求

保证治理区域水环境提升服务正常有序开展，为治理服务提供日常运维服务，根据要求进行科学的管理，在水质条件和环境条件发生变化时，充分利用各种工艺的弹性进行适当的调整，及时发现并解决异常问题，使处理系统高效低耗地完成净化处理作用。

1.1服务团队人员配备应充足合理，项目负责人应有类似管理经验；长期维护工不少于2人；其中至少1人具有泵站设施运行经验，1人具备水生态维护操作经验。

1.2日常管理应规范，制定管理制度及操作规程，设备运行维护应制定周期性计划，各项工作应有工作记录和台账资料。

2、具体要求

2.1 水泵及管道：确保设施正常运行，不得出现管道破损、脱落、变形，水泵吸水口，管网堵塞、漏水等问题。

2.2 内湖封闭时期的暴雨情况下，内湖不得产生内涝风险。内湖水体排出暴雨流量时间不超过24h,24h内恢复为常水位。

2.3. 外部湖体无蓝藻，水质较好时期，内河水与外湖水连通置换，通过补水泵对内河水进行补水。

2.4 水生态维护：要求沉水植物生长适当，不得有明显漂浮于水面现象；水生生物（鱼、虾、螺、贝、浮游生物、微生物等）达到生态平衡。运行维护内容包括水质检测、水生动植物监测、水质调控、水体应急处理、水生植物补种、病虫害处理、植物收割、水面保洁、垃圾外运、辅助材料等；

（五）验收标准：按照招标文件及国家标准执行

1、青剑湖南侧水域水环境提升

1.1水质要求：青剑湖南侧水域治理后（即各项措施实施完结后3个月），清水区水质主要指标达到《地表水环境质量标准》（GB 3838-2002）中河道Ⅲ类水及以上标准水质要求，即高锰酸盐指数≤6mg/L,总磷≤0.2mg/L（湖、库0.05 mg/L），总氮≤1.0mg/L；氨氮≤1.0mg/L；此外藻密度应≤200万个/L或出水藻密度去除率≥80%，以采购人委派的第三方检测数据为准

1.2生态景观要求：青剑湖南侧水域、河道内无蓝藻滋生，河道透明度达1m以上，过渡区无明显蓝藻聚集。

2、水体控制系统

2.1控制系统布置合理，节能环保，水量水压满足项目要求。

（六）项目验收及支付

1、项目实施阶段结束，经采购人对完工内容组织实施验收。

2、项目实施完成后，在供应商自行检测并提交验收报告后，由采购人委托的第三方专业检测机构进行实施验收检测，出具检测报告；

3、运维期由采购人委托的第三方专业检测机构每季度检测一次。

4、目标的实现以采购人委托的第三方水质检测报告为准，考核范围为1、南部栈道以南封闭的水体及现状经济岛中间的河道，共设置3个水质检测点位，每个至少1个。

五、投标报价

1、报价应包括完成本项目完成本项目所需的方案设计、材料、设备及安装调试、运行维护、机械、运输、现场吊装、用电、现场管理、水质检测、水生植物处理、垃圾清运、技术培训、人工、保险、利润、税金、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等应纳入的一切费用。且综合单价固定，按实结算。投标报价为最终报价，除合同条款中中另有规定，供应商不得再要求追加任何费用。同时，除非合同条款中另有规定，否则，供应商所报价格在合同实施期间不因市场变化因素而变动。

2、供应商应根据磋商文件要求并根据各自的投标设计方案进行报价，报价表格式详见采购文件第三章磋商响应格式，各分项可根据设计方案自行添加并单独列项。

3、投标报价必须以河道现状实际为依据，以实现成交人确定的水质治理目标为标准所需要发生的全部费用，除磋商文件中明确由成交人承担的费用外，其余所有费用（包括项目用水、用电、临时设施、周边协调等等）均计入投标报价，由成交人支付。请供应商充分踏勘现场，了解存在的各种困难和风险，合理报价（供应商参与投标即视为对本河道现场所存在的可能影响项目目标实现的各种因素有充分的了解，所有成交人招标时现场即存在的可能影响项目目标实现的因素均视为供应商报价中已包括的风险范围）。

六、售后服务

1、技术文件应明确养护管理计划、阶段性成果分析总结方案以及人员设备安排。

2、运维管理要求：设备运行及水生植物不得对项目风貌造成影响。

3、供应商应严格按磋商文件、磋商响应文件（包括投标治理技术方案、图纸、治理目标等文件）组织实施，未经采购人认可的调整或方案变更均不被允许。

4、无论调试期结束后或保修完成，成交人负责及时清理垃圾。

5、供应商应以优良的服务态度，便利、快捷的方式解决使用单位提出的维保要求；服务期内，接到采购人通知后，需2小时到达现场，24小时内按照采购人要求免费修复；发生紧急治理事故，接到采购人通知后，立即到达事故现场进行治理。

6、供应商对其提供的设备设施自验收合格之日起免费质保期为3年。

七、实施期间要求

1、成交后7天内，成交人需向采购人提交本项目详细实施方案及实施计划。

2、项目实施期间，采购人根据需要发出相关指令时，成交人应积极配合，采购人将根据法律法规及本磋商文件规定如实处理。

3、现场配合与协调：本合同成交人有义务提供与青剑湖环湖景观提升工程其他标段配合与协调，包括（但不限于）以下内容：

（a）工作面的安全；

（b）进度的协调；

（c）及时提供或移交工作面；

（d）保证相邻工作界面附近的结构安全、质量。

4、项目实施期间，不得对周边环境造成影响，实施区域地下管线由成交人现场探测，采购人提供相关资料，若成交人实施期间导致损坏，则由成交人承担。

八、综合说明及其他要求

1、项目实施过程中，遇外来污染情况（如排放口突发性出污水），由供应商对突发情况采取应急处置措施，并对进入河道的污水及时送检，同时做好现场影像资料的保存；供应商对可能发生的应急情况进行处置涉及费用的应自行考核计入报价内，如遇特大灾害性天气或者突发外来污染等非成交人原因引起的特殊情况，出现水质超标的情况，不作为考核依据，另行协商处理。

2、成交单位需严格按采购人规定的时间完成项目的各项工作内容，如在实施的过程中出现错误，误差，需负责及时更正直至采购人确认合格。成交单位在项目实施过程中，应注意自身和第三方的安全问题，在此项目实施期间出现任何的交通安全、人员安全等一系列问题，均与采购人无关，成交单位自行承担。

3、供应商应对磋商文件提出的全部服务要求进行响应投标，如果其中某些条款不响应时，应在文件中逐条列出，未列出的视同响应。

4、磋商文件的组成，包括本文件及招标代理机构发出的所有补充通知，本磋商文件涉及资料的知识产权属于采购人及招标代理机构；投标期间及实施期间的有关文档资料，由采购人保存和使用，其知识产权属于采购人所有；双方均不得透露给第三方。

5、供应商提供的磋商响应文件内容须真实、准确、有效，如提供虚假材料或对磋商文件所要求说明的情况故意隐瞒或虚报，视为不实质性响应采购要求，其磋商响应文件将被拒绝。已成交的将取消成交资格，并按《中华人民共和国政府采购法》第七十七条的相关办法处理。

6、成交单位对服务缺陷不予更正，采购人有权另请其他单位更正，所发生的费用在未付款中扣除。如遇服务范围内有大的调整等重大情况，采购人将提前告知成交单位，合同内容经双方协商调整。

7、可以以电子履约保函（保险）形式代替提供履约保证金。相关要求详见苏财购〔2023〕150 号、苏财购〔2024〕2 号文。

8.凡涉及磋商文件的补充说明和修改，均以苏州政府采购网发布的通知为准。

九、根据苏州市财政局《关于贯彻执行绿色采购、促进残疾人就业和支持监狱企业发展有关政策的通知》（苏财购〔2019〕10号）规定：
    9.1关于节能环保产品政府采购要求：
    本项目为服务类项目，不涉及属于《节能产品政府采购品目清单》中强制采购范围内产品，不涉及属于《节能产品政府采购品目清单》中优先采购范围内的产品及《环境标志产品政府采购品目清单》范围内的产品。

9.2磋商供应商如为残疾人福利性单位，则视同小型、微型企业，享受促进中小企业发展的政府采购政策。向残疾人福利性单位采购的金额，计入面向中小企业采购的统计数据。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。
    9.2.1符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》（见格式），并对声明的真实性负责。磋商供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。
    9.2.2成交磋商供应商为残疾人福利性单位的，采购人或者其委托的采购代理机构应当随成交结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。
    9.3进一步明确政府采购支持监狱企业发展政策
    9.3.1磋商供应商如为监狱企业，则视同小型、微型企业，享受政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。向监狱企业采购的金额，计入面向中小企业采购的统计数据。
   9.3.2符合《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）条件的监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

第五章 合同主要条款

政府采购合同

甲方：

地址：

联系人：

联系电话：

乙方：

地址：

联系人：

联系电话：

根据苏州工业园区政府采购招标编号           号的磋商文件、乙方的响应文件及成交结果，依照《中华人民共和国民法典》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就内容的相关事项协商一致，签订本合同书。

一、合同内容

1.1合同范围：

1.2服务期限：

1.3项目地点：

二、下列文件为本合同不可分割部分

2.1成交通知书；

2.2乙方成交的磋商响应文件；

2.3磋商文件；

2.4乙方在招投标过程中所作的有关澄清说明或补充文件；

2.5合同附件。

以上与本合同具有同等法律效力

三、合同价款及支付方式：

3.1人民币：大写            ，小写            ，上述合同价款包括完成本项目所需的方案设计、材料、设备及安装调试、运行维护、机械、运输、现场吊装、用电、现场管理、水质检测、生态修复、垃圾清运、技术培训、人工、保险、利润、税金、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等应纳入的一切费用，且综合单价固定，按实结算。

3.2合同标的：

3.3付款方式：

3.3.1合同签订后支付合同价款的20%作为预付款；

3.3.2验收合格且结算完成，支付至结算价款的70%；

3.3.3运营考核期每年支付结算价款的10%，共计3年。

运维期共计36个月，从验收合格之日起计算，每12个月为一个付款年度，待付款年度结束后根据季度考核结果支付。

季度金额=运维绩效考核系数*年运维费/4，费用保留整数，按整数结算。

3.4乙方要求付款前应提供以下材料，否则甲方有权拒付：

（1）合格的发票；

（2）乙方提出的支付申请书和由甲乙双方及采购代理机构签章《政府采购履约验收书》。

3.5支付方式：银行转账、银行汇票或转账支票，具体支付方式甲方有权根据财务安排自主选择。

3.6乙方开户银行名称、地址、账号为：

户名：

开户银行：

帐号：

地址：

3.7收款人全称：

账号：

开户银行：

3.8政府采购合同履行中，甲方需追加与合同标的相同的货物、工程或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与乙方协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

四、甲方权利和义务

4.1根据甲方采购要求及乙方投标文件中的承诺，对乙方提供的服务及履行本合同情况实行验收考核；

4.2指定专人作为甲方联系人予以协调工作。加强与乙方沟通，交流情况，互通信息。

4.3甲方有权组织专家审查委员会对乙方书面形式向甲方提出变更、中止或终止采购合同的申请进行审查。

4.4合同履行达到采购文件明确的验收条件时，乙方未及时履约或发出验收申请的，甲方依照合同约定催告，提出履约验收要求。乙方在收到催告后五个工作日内拒不配合的，则视为乙方同意甲方的验收结果，由此产生的不利于乙方的后果由乙方自行承担。

五、乙方权利和义务

5.1乙方根据甲方有关要求，积极主动保质保量地完成本项目；

5.2乙方需严格按甲方规定的时间完成项目的各项工作内容，如在实施的过程中出现错误，误差，需负责及时更正直至甲方确认合格，乙方在项目进行过程中产生的任何安全、损坏等责任事故一律由乙方自行承担；

5.3如遇突发情况，乙方需协助甲方完成需要乙方配合的服务；

5.4未经同意，不得分包、转包，否则甲方有权解除合同；

5.5甲方提出突发事件需求后，乙方应在第一时间赶赴现场，乙方承诺在接到甲方电话后1小时组织人员到达现场；

5.6乙方对服务缺陷不予更正，甲方有权另请其他单位更正，所发生的费用由乙方承担；

5.7乙方应对服务危险性、潜在危险认真考虑周全，对整个项目安全负责，并承担由此可能产生的一切费用，甲方不承担任何责任；如需甲方配合的工作，双方以书面形式作为唯一联络方式；

5.8乙方应对需服务的内容情况准确性负责。如因乙方反馈的情况有误，导致甲方作出的提升服务工作失误的，乙方应赔偿甲方损失；

5.9乙方需为该项目配备项目部，配置项目负责人，该项目负责人不得同时负责其他项目工作；

5.10乙方的项目负责人作为同甲方的联络人，必须具体负责人员和设备的管理，实时了解项目的进展情况；

5.11乙方应以优良的服务态度，便利、快捷的方式在1小时内到现场并给予解决，其它按乙方响应文件中的承诺执行；

5.12因乙方原因，造成工作范围内的设施、设备等损坏的，由乙方负责维修，若无法维修的，甲方有权要求乙方负责赔偿损失，情节严重的可终止合同甚至诉诸法律；

5.13乙方必须满足磋商文件要求。

5.14乙方对本项目提供的设备设施自验收合格之日起免费质保期为3年。

在质保期内，一旦发生质量问题，乙方保证在接到通知后2小时内到达现场，24小时以内完成甲方提出的维修要求；如乙方未按约派人维修或未在约定的期限内修复或经过两次修理仍未修复的，甲方有权委托第三方维修，发生的维修费用和相当于维修费用 20%的甲方管理费用由乙方承担。维修费用具体金额以甲方和第三方单位签字盖章确认金额为准，乙方无条件接受。甲方有权从应支付给乙方的任何款项中直接扣除前述第三方维修费用和甲方管理费用，并有权追偿不足部分。甲方因扣除或追偿前述乙方应承担的维修费用和甲方管理费用等而支出的包括但不限于诉讼费、律师费、鉴定费等费用由乙方承担。

乙方认为甲方通知保修的质量问题不属乙方原因造成的，乙方必须在该质量问题保修通知后1天内提供充分有效证据证明质量问题系甲方等第三方原因而非己方原因造成的，乙方未按时提供有效证据或者提供的证据不能充分有效证明质量问题系甲方等第三方原因造成的，视为该质量问题属乙方原因造成的，乙方必须无条件依约承担保修责任。

因项目质量或乙方未按约履行保修义务或实施维修工作等原因导致甲方等第三方人身财产损失的，乙方应承担甲方因此遭受的违约金、赔偿金、律师费、诉讼费、仲裁费、鉴定费及其它费用等损失的赔偿责任。前述甲方向第三方支付的违约金、赔偿金等以甲方与相关第三方签订的赔偿协议及支付凭证为准，乙方无条件接受。甲方有权直接从应付给乙方的款项扣除上述款项并向乙方追偿不足部分。

六、乙方人员要求

6.1项目负责人

6.1.1项目负责人：          ；

6.1.2乙方对项目负责人的授权范围如下：代表乙方负责履行合同。

6.1.3关于项目负责人和主要项目管理人员，实施阶段每月在项目现场的时间要求：每月出勤不少于22天，每次离开现场的天数不得大于3天。

6.1.4乙方更换项目负责人的违约责任：无论是甲方要求撤换不称职项目负责人，还是乙方需要更换项目负责人，甲方均将向乙方收取违约金20万元，且乙方更换项目负责人需经甲方批准。

6.1.5不称职项目负责人的情形（包括但不限于以下情况）：

（1）成交后，项目负责人未按投标要求到位的；

（2）项目负责人现场管理工作不到位，或无法起到应有的作用；

（3）项目负责人出勤不满足甲方要求的；

（4）甲方认为的其他不称职的行为。

6.2 项目组成员

6.2.1甲方要求撤换不能按合同约定履行职责及义务的主要项目管理人员的，乙方应当予以撤换，甲方将按照合同约定向乙方收取相应的违约金，其中：项目技术负责人10万元/人/次、项目安全主管5万元/人/次。乙方收到撤换通知后的7天内，没有完成相关人员撤换工作的，甲方有权要求乙方在违约期内按合同约定向甲方支付违约金，其中：项目技术负责人2000元/人·天、项目安全主管2000元/人·天、同时暂停支付任何项目款项直至乙方改正为止。

6.2.2不能按合同约定履行职责和义务的主要项目管理人员的行为：（包括但不限于以下内容）

（1）不熟悉本专业工作，工作责任心不强的；

（2）不能积极配合监理工作的；

（3）违反监理或甲方现场管理（安全、质量等）规定的；

（4）按规定必须持证上岗但无证上岗；

（5）与甲方或监理要求的人员名单不符；

（6）与本项目实施无关的人员；

（7）其他甲方或监理认为应当撤换的人员。

6.2.3乙方擅自更换主要项目管理人员的违约责任：

乙方如需更换项目组主要项目管理人员的，应至少提前7天以书面形式通知甲方，并征得甲方同意，后任继续行使合同文件约定的前任的职权，履行前任的义务。经甲方书面批准乙方更换主要项目管理人员的，每更换一次，乙方需按约定向甲方支付相应违约金，其中：项目技术负责人10万元/人/次、项目安全主管5万元/人/次。未经甲方书面批准乙方擅自更换主要项目管理人员的，甲方有权要求乙方在7天内改正，乙方不予改正的，甲方有权要求乙方在违约期内按合同约定向甲方支付相应的违约金，其中：项目技术负责人2000元/人·天、项目安全主管2000元/人·天、，同时暂停支付任何项目款项直至乙方改正为止。

6.3乙方项目负责人、主要项目管理人员在实施阶段擅自离开项目现场的违约责任：

本项目将由甲方或其委托的第三方对项目负责人、主要实施管理等人员考勤，考勤人员如出现主要缺位的情况，按照缺席天数收取承包人相应的违约金，其中：项目负责人3000元/人·天、项目技术负责人和项目安全主管 2000 元/人·天。处罚以项目工程联系单形式下发，相应违约金由乙方缴纳至甲方违约金缴纳专用帐户。

七、其他要求

7.1 乙方必须具备独立完成本项目的能力。乙方应承担前期调研的责任和风险，相关费用由乙方自行承担，不得以不完全了解现场情况为理由而向甲方提出任何索赔的要求，对此甲方不承担任何责任并将不作任何答复与考虑；

7.2乙方应本着认真负责的态度组织项目团队，投标文件中的项目组主要成员名单，在成交后未经甲方允许不得随意更改，否则，甲方有权作为违约处理直至终止合同；

7.4乙方须为本项目配备的所有服务人员按规定缴纳社会保险及人身意外险，若工作人员在服务期间内出现的工伤及其他意外事故，均由乙方自行负责，甲方不承担任何责任；

7.5乙方必须遵守中华人民共和国《劳动法》的规定，为甲方提供的服务人员如遇到工资纠纷问题由乙方自行解决。每天及双休日因工作而产生的加班费用，由乙方向服务人员支付，含在合同价款中；

7.6本项目成果归甲方所有，乙方不得以任何方式提交给第三方使用，如乙方透露给第三方，应承担相应的法律责任。

7.7关于安全文明相关处罚措施，不仅限于以下：

7.7.1实施区域内不戴安全帽（救生衣）等安全防护，扣罚违约金500元/人.次，帽带不系，扣罚违约金200元/人.次；

7.7.2对运输车辆（船舶）抛洒滴漏未及时清理，运输道路必须未采取降尘等措施，收取违约金2000元/次。

7.7.3在主要实施部位、作业点、危险区、通道口设置安全宣传标语及安全警示牌，未按要求布设视情节轻重，收取违约金1000元每处。

7.7.4消防设施不完善，存在安全隐患，收取违约金2000元。

7.7.5未做到三级配电二级保护的，扣罚违约金1000元，限期不整改，收取违约金5000元。

7.7.6未建立安全、保卫、防火、治安等制度，收取违约金2000元/次。

7.7.7实施现场无围栏或围栏不合格，收取违约金3000元/次。

7.7.8实施过程中未按照相关法规、规范及操作规程等，违规操作（作业）、使用机械设备等，视情节轻重，收取违约金1000~10000元/次。

八、工期延误

8.1 因甲方原因导致工期延误约定如下：

8.1.1本项目合同履行期限为乙方在投标文件中承诺的，并在合同协议书中载明。实际开始日期以甲方要求为准。

8.1.2如果乙方在投标文件中承诺的实施阶段工期短于甲方在本项目磋商文件中所要求的工期，乙方在投标文件中应当制定相应的工期保证措施，由此而增加的费用应当被认为已经包括在投标总价中。除合同另有约定外，合同履约过程中甲方不会因此再向乙方支付任何性质的赶工费用或其他任何性质的提前完工奖励等费用。

8.1.3乙方在投标文件中所承诺的履行期限应当包括实施并完成合同规定的和实际可能发生的所有工作的工期。

8.1.4履行期限是已充分考虑可能出现的雨雪、冰雹、台风、高温天气、停水、停电、节假日、扰民和民扰、实施过程交叉、道路交通影响等不利因素造成的时间损失在内的，作为有经验的乙方应首先了解项目所在地的气象资料及水文地质资料，不能因为多雨天气或乙方未与其他承接单位其就正确执行相应实施合同进行管理、协调和配合而要求延长工期。非因以下事件，乙方不得要求延长工期：

8.1.4.1甲方未能按合同约定提供图纸（如有）及开工条件，经乙方书面催告后十五日内仍未提供的；

8.1.4.2乙方已按本合同约定完全履行义务的情形下，甲方未能按本合同约定支付进度款，经乙方催告后仍不支付，致使乙方无法实施项目的；

8.1.4.3不可抗力影响（需经国家权威机构认定并出具证明文件）；

8.1.4.4合同约定以及国家法律行政法规规定的其他情形。

遇以上事件发生,而又有证据证明必然影响工程完工时间的，乙方应在以上事件发生后14日内向甲方提出书面延期报告并附随详细资料，经甲方书面签证确认应予顺延的工期，乙方逾期提出的，视为上述事件不影响履行期限，甲方不予考虑。但以上事件是因乙方原因导致或乙方延迟履行期间发生，履行期限一律不予以延长。

因以上可延长工期事件导致履行期限延误的，除依约由甲方书面签证确认应予顺延的履行期限外，乙方同意不向甲方主张任何费用索赔。

履行期限中包括与甲方的其他供应商交叉实施中可能产生的工期损失；当乙方与进入现场的甲方的其他供应商发生冲突时，应无条件服从和甲方协调；乙方应在报价中考虑与甲方的其他供应商交叉实施的因素，由此对项目造成的工期延误及相关损失而引起的索赔费用将不予考虑。

8.2因乙方原因导致工期延误

8.2.1因乙方原因造成工期延误，逾期完工违约金的计算方法为：

总工期每拖延一天，乙方向甲方支付签约合同价的万分之五；

8.2.5暂停实施

约定为：因甲方原因，甲方可以随时指示或通过监理人指示乙方暂停进行部分或全部项目。乙方收到暂停指示后7日内，应按照甲方和监理人要求向监理人提交已完项目保护措施和暂停实施期间项目现场保留的人工、材料、机械设备数量等专项方案，并经监理人和甲方审批同意后实施。在项目部分或全部暂停期间，乙方应保护、照管及保障该部分或全部项目免遭任何损蚀、损失或损害。乙方每天应将当日现场工人人数和机械设备详细记录在册，并在停工之日起每日上报监理人和甲方审核确认，甲方仅给予乙方经监理人和甲方审核确认的工期顺延，人工费、机械设备闲置费及其他一概不计。若乙方延期申报的，视为乙方放弃，甲方和监理人将不给予任何工期补偿。

8.2.6紧急情况下的暂停实施

约定为：因紧急情况需暂停实施，且监理人未及时下达暂停实施指示的，乙方可先暂停实施，并及时通知监理人。监理人应在接到通知后24小时内发出指示，逾期未发出指示，不能视为同意乙方暂停实施，乙方应及时向甲方反映协调解决。监理人不同意乙方暂停实施的，应说明理由，乙方对监理人的答复有异议，当事人就异议请求行政主管部门进行调解，调解达成一致意见的，双方均应遵照执行；当事人就异议请求行政主管部门进行调解，不能达成一致意见的，可向有项目所在地人民法院起诉，合同当事人应当履行发生法律效力的判决，拒不履行的，对方可以请求人民法院执行。

九、履约验收

9.1履约验收主体：甲方；

9.2提出履约验收申请：合同履行达到采购文件明确的验收条件时，乙方应向甲方发出项目验收申请。乙方未及时履约或发出验收申请的，甲方依照合同约定催告，提出履约验收要求。乙方在收到催告后五个工作日内拒不配合的，甲方将依照合同约定追究其责任。

9.3履约验收准备时间：甲方应及时全面准备验收，自收到验收申请之日起五个工作日内做好通水、通电、准备验收工具等必要的验收准备工作、启动项目验收、通知乙方。

9.4履约验收时间：验收期限自乙方提出书面验收申请之日起三十天内。特殊情况需延长的，双方另行协商；

9.5履约验收方式：甲方应组织成立验收小组，验收小组负责实施项目验收工作。根据招标文件及投标文件要求由甲方到场，并按本招标文件及相关法律、法规及行业规定进行验收；

9.6履约验收程序及内容：根据招标文件的有关要求及相关法律、法规及行业规定；

9.6.1验收小组应当认真履行项目验收职责，做好验收记录，确保验收意见客观真实反映乙方对合同的履行情况。验收小组应当要求乙方提供能证明其按照合同约定数量或工作量清单履约的相关记录或者凭证，根据履约验收方案，对乙方提供的服务按照采购文件、投标文件、政府采购合同等逐一进行检验、核实、评估等工作，使用音视频、对现场情况描述且签字等方式留存证明材料，由乙方确认，作为履约验收的重要凭据。验收结束后，验收小组应在验收书中作出最终验收意见，验收小组成员对验收意见有异议的，应当在验收意见栏签署不同意见并说明理由否则视为同意验收意见。验收意见由乙方盖章确认后报甲方。相关验收费用由乙方承担，并在报价时综合考虑。

9.6.2甲方应当对验收小组的验收意见进行确认并盖章。确认验收合格的，甲方在验收书上加盖单位公章；验收结果与采购合同不一致的，甲方应当根据验收意见中载明的具体偏差内容和处置建议，研究确定验收结论并加盖公章；验收小组成员意见存在分歧的，甲方应当对异议事项进行复核，妥善处置。

9.7履约验收标准：根据采购文件、投标文件、政府采购合同及有关行业规定；

9.8履约验收时限：甲方在验收过程中发现的问题，具备限期整改条件的，甲方应在发现服务质量不符合约定之日起 3日内向乙方提出书面限期整改，乙方在接到书面限期整改后，应当在3日内负责处理并书面回复甲方，否则将视为默认甲方提出的异议和处理意见。整改期满后重新验收。不具备整改条件或乙方未按要求按期整改的，甲方依法追究乙方的违约责任。乙方不认可验收意见的，按照采购合同约定的方式解决；合同中约定的方式未能解决的，按照《中华人民共和国民法典》等法律法规规定处理。

9.9验收时或在验收后因质量原因产生的争议，由甲乙双方共同邀请国家认可的质量检测机构进行检测，以国家认可的质量检测机构的检测结果作为依据，检测不合格或存在质量问题的，检测费用由乙方承担。因乙方原因或乙方主动申请发生的费用，由乙方承担。

9.10经双方共同验收，验收结果达不到要求的，甲方可以拒收，并可以解除合同。

9.11履约验收合格作为政府采购项目财政性资金支付的必备条件。

9.12甲方与乙方签订政府采购补充合同的，其后履约验收标准按照变更后的合同内容执行，验收小组应当按照签订的政府采购补充合同予以验收。甲方或其委托的代理机构应将变更、中止或终止情况报财政部门备案。

十、运维考核办法

1、考核内容

本项目运维期考核范围为青剑湖南部栈道以南及总部经济岛河道。

2、运维考核指标

2.1青剑湖南部栈道以南及总部经济岛河道采用水质改善治理目标承包制。清水区水质主要指标达到《地表水环境质量标准》（GB 3838-2002）中河道Ⅲ类水及以上标准。

| 序号 | 水质指标 | Ⅲ类 | Ⅳ类 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 高锰酸盐指数 | ≤6mg/L | ≤10mg/L |
| 2 | 氨氮 | ≤1mg/L | ≤1.5mg/L |
| 3 | 总磷 | ≤0.2mg/L | ≤0.3mg/L |
| 4 | 藻密度 | ≤200万个/L或出水藻密度去除率≥80% |  |
| 5 | 透明度 | ≥1m |  |

2.2水体感官较好，透明度达1m以上，无蓝藻生长、聚集，水生植物定期收割、补种等，设备需定期检修，长期保障治理效果。构建结构稳定、功能完善的清水型生态系统，实现水清、岸绿、生态健康的环境目标。过渡区无明显蓝藻聚集，水面无垃圾、植物等漂浮物。

3、考核办法

考核工作应包括现场检查、资料核查和外部反应三个方面。现场检查主要指通过现场对本项目建设成效的达标情况进行评价并打分，对水体情况、人员工作情况、工作环境等进行直观检查并打分；资料核查主要指通过对制度文件、工作记录和釆购清单等的审查，了解其运维管理情况；外部反应主要指相关投诉以及媒体曝光。

4、考核方式

运维期内，采购人通过定期考核与随机考核相结合的方式，对项目运维进行考核，并将考核结果作为项目实施费用和运维费用的付费依据。

定期考核每季度进行一次，考核内容为：检查相关设施、设备的完好率和运行状况，水体现场景观情况，随机取样分析水质。成交人应提供相关资料以供检查。

随机考核时，采购人到考核现场通知成交人，成交人应派员参加，以便于双方共同对考核结果作出认定，若成交人的人员无法到场，视为认可考核结果。现场随机选取全部考核项或部分考核项进行考核，形成随机考核得分。随机考核不限时间和次数，采购人在考核过程中发现缺陷，应拍照保留文件等形式记录，并在结束考核后向成交人下达限期整改通知书，由成交人进行整改。成交人应根据整改通知书的要求及时开展整改工作。未能在规定时间内完成限期整改的，下一期考核在对应项加倍扣分。

5、考核评分标准与评分表详见附件

6、考核结果与应用

考核结果与运维期费用支付直接挂钩，计算方式参考下表。

| 考核得分 | 运维绩效考核系数 |
| --- | --- |
| ≥90 | 1 |
| <90, ≥60 | 考核得分/100 |
| <60 | 0 |

十一、违约责任

合同一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或赔偿损失等违约责任。

11.1 甲方违约责任

11.1.1 甲方逾期支付合同款项的应按照逾期付款金额的每天万分之一支付逾期付款违约金；

11.1.2 甲方违反合同规定，拒绝乙方提供服务的，应当承担乙方由此造成的损失。

11.2 乙方违约责任

11.2.1 乙方不能履行合同的从而影响甲方按期正常使用并导致服务期延误的，应向甲方偿付合同总价款5%的违约金，违约金不足以补偿损失的，甲方有权要求乙方补足；

11.2.2若乙方连续两个季度水质不达标（水质考核指标见考核办法水质考核指标），甲方有权终止合同。

11.2.3除本合同另有约定外，乙方未按合同约定履行义务，且在甲方催告的期限内仍未纠正的，甲方有权解除合同。

11.2.4本合同因乙方原因解除的，乙方应向甲方支付合同总价10%的违约金。

十二、不可抗力

12.1因不可抗力（或甲、乙双方不能控制的原因）不能履行合同的，根据不可抗力的影响，部分或者全部免除责任。但合同一方迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任；

12.2合同一方因不可抗力不能履行合同的，应当及时通知对方，以减轻可能给对方造成的损失，并应当在合理期限内提供证明。

十三、合同生效及其它

13.1合同经甲乙双方代表签字并加盖公章（或合同专用章）后即生效；

13.2生效后的合同完成网上合同公示。

13.3合同在执行过程中出现的未尽事宜，双方在不违背本合同和谈判文件的原则下协商解决，协商结果以书面形式盖章记录在案，作为本合同的附件，与本合同具有同等效力，但需向甲方提交二份备存。

十四、合同的解除和转让

14.1甲方和乙方协商一致，可以解除合同。

14.2有下列情形之一，合同一方可以解除合同：

（1）因不可抗力致使不能实现合同目的，未受不可抗力影响的一方有权解除合同；

（2）因合同一方违约导致合同不能履行，另一方有权解除合同。

14.3有权解除合同的一方，应当在违约事实或不可抗力发生之后书面通知对方提出解除合同，合同在书面通知到达对方时解除。

14.4合同的部分和全部都不得转让。

14.5符合下列情形之一的，乙方可以书面形式向甲方提出变更、中止或终止采购合同的申请：

（1）因发生了不可抗力导致乙方不能完全履行合同或合同目的不能实现的；

（2）乙方提出的拟变更标的在使用功能和标准上得到提升或者属于技术更新换代产品，不影响、不降低整个项目的运行质量和功能，且合同金额不提高。

14.6对于合同的变更、中止、终止有过错的一方应当依照《中华人民共和国民法典》等相关法律法规和采购文件的规定承担违约赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

14.7因机构调整或撤销、机构职能改变、国家政策改变等重大变故导致采购任务减少或取消，政府釆购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益，甲方有权终止合同且无需承担违约责任。

14.8本合同未尽之处双方协商解决；如协商不成，双方同意由一方向甲方所在地人民法院提起诉讼。

- 附则

15.1合同份数：本合同一式五份，甲乙双方各执两份，采购代理机构一份。

15.2经双方协商一致同意，在本合同签订后，若因乙方办理“园采贷”信用融资的需要，本合同第三条第3.7款中约定的收款账号可作变更，变更后的账号为甲方付款时中征应收账款融资服务平台中资金提供方指定的回款账户，甲方支付至该账号的款项，亦视为已向乙方履行完毕支付义务。甲方同时应与办理“园采贷”的乙方签订变更账号的补充协议或由乙方提供账号的变更申请。

15.3未尽事宜：本合同未尽事宜应按《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》、《苏州工业园区政府采购履约验收管理暂行办法》以及其他相关法律、法规之规定解释。

甲方(签章)：                           乙方（签章）：

法定代表人                              法定代表人

或其或其

委托代理人：                            委托代理人：

年月日年月日

附件

政府采购合同信用融资政策告知函

各政府采购供应商:

欢迎贵公司参加苏州市政府采购活动!

政府采购合同信用融资是江苏省、苏州市为支持中小企业发展，缓解中小企业融资难题推出的一项融资服务举措。若贵公司经评审最终成为本次政府采购项目的合格中标（成交）供应商，可向金融机构申请贷款，无需抵押、担保，金融机构将根据江苏省财政厅中国人民银行南京分行《关于深入推进政府采购线上合同信用融资工作的通知》(苏财购[2021]82号）及苏州市财政局、人民银行苏州市分行相关文件要求，按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的贷款服务。

第六章评分标准

（一）评审方法：

磋商成交原则：

1、经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的磋商供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的磋商供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。

2、综合评分法是指响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的磋商供应商为成交候选磋商供应商的评审方法。

3、评审时，磋商小组各成员应当独立对每个有效响应的文件进行评价、打分，然后汇总每个磋商供应商每项评分因素的得分。

4、评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，则由磋商采购单位组织以抽签方式确定成交候选人。

（二）评分标准：

一、价格分：20分

1.1价格分测算：

第一步：投标报价低于或等于财政预算价格的，为有效投标报价。超财政预算的投标报价为无效投标报价。无效投标报价的磋商响应文件不进行评审，也不得标。

第二步：在所有有效投标报价中满足采购文件要求，且投标总价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为20分，其他磋商供应商的价格分按照下列公式计算（计算结果四舍五入保留两位小数）

价格分＝（评标基准价/投标报价）×20％×100

中、小企业

根据财政部、工业和信息化部关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知规定：

（1）本项目属于专门面向中小企业采购 。

（2）依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小型、微型企业不得分包或转包给大型、中型企业，中型企业不得分包或转包给大型企业。

（3）本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为：其他未列明行业。不同行业的中小微企业划分标准以工信部、国家统计局、国家发改委、财政部《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）为准。

（4）中小企业参加政府采购活动，应当出具《政府采购促进中小企业发展管理办法》附件规定《中小企业声明函》，否则不得享受相关中小企业扶持政策。

（5）若供应商提供的《中小企业声明函》为虚假声明则视同提供虚假材料，按政府采购相关规定处理并报请政府监管部门给予行政处罚。

二、技术分（80分）

（二）技术分（80分）

1、治理技术方案（24分）

1.1现状调研分析：对现状了解详细，分析全面，对治理目标任务理解准确完全满足项目性需求的得6分；对现状掌握度、分析完整性及对治理目标理解度尚可基本满足项目需求的得3分；分析不详细、理解不完全的得1分；未提供的不得分；本项最高得6分。

1.2治理思路与技术路线：治理思路明确，充分考虑各方面疑难点，针对性强，使用的技术路线合理科学完全满足项目需求的得6分；基本满足项目需求的得3分；供应商治理思路及使用的技术路线一般的得1分；未提供的不得分；本项最高得6分。

1.3治理总体方案：提供治理方案科学合理、技术先进适用、内容全面，完全满足项目需求的得6分；提供治理方案、技术、内容比较全面，基本满足项目需求的得3分；提供治理方案合理性、技术适用性、内容全面性有所欠缺的得1分；未提供的不得分；本项最高得6分。

1.4治理措施及方案可行性分析：治理措施阐述清晰，技术实施方案说明详细，治理项目量清晰，布局合理，技术方案可操作性、可实施性强，完全满足项目需求的得6分；治理技术实施方法说明比较详细，治理项目量比较清晰，效果说明比较具体，基本满足项目需求的得3分；治理技术实施方法说明详细性有所欠缺的，治理项目量、效果说明不具体的得1分；未提供的不得分；本项最高得6分。

2、实施及运维服务方案（30分）

2.1实施方案具有合理性、实施方法具有科学性、可操作性强，实施进度计划安排细致可行完全满足项目需求的得6分；实施方案具比较有合理性，实施方法比较具有科学性、可操作性较强，实施进度计划安排比较合理可行，基本满足项目需求的得4分；实施方案、进度计划安排有所欠缺的的得2分；未提供的不得分；本项最高得6分。

2.2根据现场环境及对现状的分析，结合自身方案，出具南部栈道以南封闭的水体及经济岛中间河道的总体平面布置图：图纸清晰、完整，区域划分合理、规范，满足服务目标，与现场环境相符合的得4分；图纸基本清晰、基本完整，区域划分合理、规范，基本满足服务目标，与现场环境基本协调的得3分；图纸不够清晰、不够完整，区域划分有欠缺，与服务目标不够吻合，与现场环境不够吻合的得2分；未提供的不得分；图纸加盖供应商公章，否则不予认可。本项最高得4分

2.3实施质量、安全、文明保证措施具有合理性、可操作性、预见性强，实施过程环境保护措施得当，与周边群众协调措施考虑周全，完全满足项目需求的得5分；实施质量、安全、文明保证措施比较详细全面基本满足项目需求的得3分；实施质量、安全、文明保证措施全面性有所欠缺的，得1分；未提供的不得分；本项最高得5分。

2.4针对项目中拟投入的主要物资、施工机械设备、劳动力安排计划全面、可操作性强，完全满足项目需求的得5分；针对项目中拟投入的主要物资、施工机械设备、劳动力安排计划方案比较全面、可操作性一般，基本满足项目需求的得3分；针对项目中拟投入的主要物资、施工机械设备、劳动力安排计划方案、可操作性有所欠缺的 1分；未提供的不得分；本项最高得5分。

2.5运维期技术力量配置合理、人员及设备物品配置充足，配套的管理制度及保障措施全面详细，完全满足项目需求的得5分；运维期技术力量配置及设备物品配置，基本满足项目需求的得3分，有所欠缺的得1分；未提供的不得分；本项最高得5分。

2.6针对项目养护运维方案合理可靠的，可操行性强，完全满足项目需求的得5分；针对项目养护运维方案比较难合理可靠的，可操行性一般，基本满足项目需求的得3分；针对项目养护运维方案可靠性、可操行性有所欠缺的，的得1分；未提供的不得分；本项最高得5分。

3、供应商综合实力（26分）

3.1供应商具有质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书复印件，每个得1分，本项最高得3分【磋商响应文件中提供有效期内证书扫描件及以及在中国国家认证认可监督管理委员会网站查询截图，否则不得分】

3.2供应商拟投入本项目的项目负责人具有环境或给排水类等高级工程师及以上职称的，得5分；具有环境或给排水类等中级工程师职称的，得2分；本项最高得5分。专业以职称证书或学历证书上的专业为准，提供职称证书或学历证书扫描件。

3.3供应商自2018年1月1日至今承担过与水环境生态治理或水质提升相关的科研课题的：国家级得5分；省级得3分；设区市级得1分。本项最高5分。须提供相关证明文件扫描件，时间以课题截止时间为准。

3.4供应商承担的生态治理或水质提升相关的项目获得政府部门颁发的奖项：国家级得5分；省级得3分；设区市级得1分。本项最高5分。投标文件中须提供相关证明文件扫描件。

3.5供应商2018年01月01日至今（以签订合同时间为准）承接过类似项目业绩（如水环境治理或修复类等）的得2分，本项最高得8分。【磋商响应文件中提供合同扫描件】

注：

1、报价超过采购预算的将不进入综合评审程序，也不得标。

2、付款方式、服务期限如有负偏离的不得成交。

3、针对评分标准中评分的每一条，供应商均应提供相关资料并作出相应说明供评委评判，不提供相关资料的视为不具备该项得分的条件。

4.供应商必须保证全部响应资料的真实性，如有虚假或对采购文件所要求说明的情况故意隐瞒或虚报，视为不实质性响应采购文件，为无效响应，已成交的将取消成交资格，按“提供虚假材料谋取成交”相关处理办法处理。

附件：考核评分标准与评分表

| 序号 | 类别 | 项目 |  | 评分标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 基本安全（5分） | 操作流程 |  | 有健全的技术操作规程、安全操作规程及岗位责任制度且按照制度执行的，得1分；缺少健全的技术操作规程、安全操作规程及岗位责任制度中的任何一项或未按照制度执行，得0分。 | 1 |
| 2 |  | 培训 |  | 有定期操作人员安全教育培训计划，且培训计划周期不高于2个月，得1分；无定期操作人员安全教育培训计划，或培训计划周期高于2个月，得0分。 | 1 |
| 3 |  | 器材 |  | 消防器材与安全设施配套齐全且按照制度使用的，得1分；消防器材与安全设施缺失在5处以内（包含5处）的，得0.5分；消防器材与安全设施缺失在5处以上或未按照制度执行的，得0分。 | 1 |
| 4 |  | 作业环境 |  | 作业基本条件的稳定性和安全性有保障的（如建筑物的护栏及扶梯应牢固可靠等），得2分；作业基本条件的稳定性和安全性存在隐患在5处以内（包含5处）的，得1分；作业基本条件的稳定性和安全性存在隐患达5处以上的，得0分；若发生一般事故或者被县（区）级及以上安全生产部门通报的，得0分。 | 2 |
| 5 | 日常维护（75） | 设备（20分） | 补水设备 | 给水泵出现故障，不能正常运转，每次扣2分；出水水质不达标，每发现一次扣1分；场站内部药剂、垃圾、污泥等乱堆乱放，每发现一处扣0.5分；未按规范流程操作，每发现一处扣0.5 分。此项分数扣完为止。 | 10 |
| 6 |  |  | 排水设备 | 出水泵出现故障，不能正常运转，每次扣2分；布水管道出水不均匀，每发现一次扣1分；此项分数扣完为止。管道出现破损、脱落，每发现一处扣0.5分，此项分数扣完为止。 | 10 |
| 7 |  | 生态修复(40分) | 种植分隔带 | (1) 杉木桩出现移位、丢失等，无法发挥正常功能的，每次扣2分；(2) 杉木桩出现破损、未及时处理的，每次扣0.5分。此项分数扣完为止。 | 5 |
| 8 |  |  | 水生植物管理 | 出现大量水生植物死亡，扣0.2分/次；出现死亡且未及时清理，加扣0.5分/次。此项分数扣完为止。 | 20 |
| 9 |  |  | 水生动物管理 | 出现大量水生动物死亡，扣0.2分/次；出现死亡且未及时清理，加扣0.5分/次。此项分数扣完为止。 | 15 |
| 10 |  | 自控系统（15分） | 自动控制及安防工 | 信息化设备（如监控设备、数据传输设备、终端设备）完好，系统终端数据可以真实、准确、全面反映项目运营情况的，得5分，每发现一处设备破损，无法正常工作的扣0.5分；监测数据缺失/失真的每处扣0.5分。此项分数扣完为止。 | 15 |
| 13 | 环境卫生（10分） | 水面保洁（8 分） |  | （1）水质清澈；河道有污花，每次扣0.5分；大面积污花未及时采取措施的，每次扣1分；（2）河面漂浮物聚集或有障碍物的（超过1平方米），每处扣0.5分；整段河道被漂浮物覆盖未及时采取措施的，扣1分；（3）保洁船外观不洁或有损坏的，发现一次扣0.5分；设备未规范管理使用或管理不当被盗或损坏的，发现一次扣0.5分；（4）保洁工作人员不足、未按规定着装、未文明规范作业，每发现一处扣0.2分；。 | 8 |
| 14 |  | 垃圾处置（2） |  | （1）垃圾未按规定分类收集、分类运输、未将垃圾运输到指定地点的，每发现一次扣0.5分。此项分数扣完为止。 | 2 |
| 15 | 应急预案(5分) | 应急检查(1 分) |  | 具备应急事故检查机制并执行的，得1分；不具备应急事故检查机制或不执行的，得0分。 | 1 |
| 16 |  | 应急物资(1 分) |  | (1) 应急预案具备物资保障、技术保障、安全防护保障、通讯信息保障的，得1分；(2) 应急预案缺少物资保障、技术保障、安全防护保障、通讯信息保障中一项的，得0.5分；(3) 应急预案缺少物资保障、技术保障、安全防护保障、通讯信息保障中两项及以上的，得0分。 | 1 |
| 17 |  | 应急措施(2 分) |  | (1) 应急技术措施：触电、中毒、防汛、关键性生产设备紧急抢修、重大水质污染、有毒有害气体泄漏、防自然灾害、防溺水、防高空坠落等；(2) 应急技术措施中包含上述所有内容的，得2分；(3) 应急技术措施中缺少上述内容中3项以内的(包括3项)，1分；(4) 应急技术措施中缺少上述内容中3项以上，得0分；(5) 应急技术措施中只要缺少上述内容中重大水质污染项的，得0分。 | 3 |
| 18 | 投诉与媒体曝光（5分） | 投诉与媒体曝光情况 |  | 根据投诉与媒体曝光负面情况给分，微信、微博等社交媒体曝光的，经调查确为中标人责任，根据影响程度每次扣0.5-2分，新闻媒体曝光每次1分。此项分数扣完为止。 | 5 |

说明：随机检查得分与当季定期考核平均后为当季考核得分。

（全文完）