招   标   文   件

（电子招投标）

项目名称：吕叔湘中学异地新建校园文化采购项目

- 项目编号：JSZC-321181-ZDDL-G2025-0001

江苏正德建设管理有限公司

2025-2-20

招标文件目录

第一部分    投标邀请

第二部分    投标人须知

第三部分    拟签订的合同文本

第四部分    采购需求

第五部分    评标办法和标准

第六部分    投标文件（格式）

### 第一部分  投标邀请

项目概况

吕叔湘中学异地新建校园文化采购项目的潜在投标人应在江苏政府采购网--苏采云电子交易平台http://jszfcg.jscz.gov.cn/jszc/login获取招标文件，并于2025年3月 18日09点30分（北京时间）前按要求递交投标文件。

## 一、项目基本情况

项目编号：JSZC-321181-ZDDL-G2025-0001

项目名称：吕叔湘中学异地新建校园文化采购项目

预算金额：4989186元

最高限价：4989186元

采购需求：详细内容及要求见第四部分 采购需求

合同履行期限：详细内容及要求见第四部分 采购需求

本项目是否接受联合体投标：不接受

## 二、申请人的资格要求:

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

1.1具有独立承担民事责任的能力；

1.2具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

1.3具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

1.4有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

1.5参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录;

1.6法律、行政法规规定的其他条件。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目仅面向中小微企业。

3.本项目的特定资格要求：无。

## 三、获取招标文件

获取时间：自招标文件公告发布之日起5个工作日

获取地点：江苏政府采购网-苏采云电子交易平台

获取方式：在线获取（“苏采云”系统用户注册--获取“CA数字证书”--CA绑定与登录--网上报名--下载招标文件，具体操作详见“苏采云”系统供应商操作指南http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html）

采购文件售价：免费

## 四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交截止时间及开标时间： 2025年03月18日09点30分（北京时间）

开标地点：网上开标大厅

注意事项：（1）本项目通过苏采云电子交易平台进行采购，投标人须通过苏采云发布的最新响应文件制作软件（下载地址：具体操作详见“苏采云”系统供应商操作指南http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html）在线制作并提交投标文件。截至投标截止时间，电子交易平台投标通道将关闭，投标人未完成电子投标文件有效提交的，其投标将被拒绝。

（2）本项目采用网上开标方式，请投标人事先做好电脑环境准备，自行选择互联网连接畅通的场地，在规定的开标时间登录“苏采云”系统开标大厅进行投标文件解密。

## 五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

## 六、其他补充事宜

1.本项目通过电子交易平台进行采购，请在投标前详细阅读《“苏采云”系统供应商操作手册》（http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html）；投标人在使用系统进行投标的过程中如遇到涉及平台使用的任何问题，应在工作日上午9：00-11:30 下午13:30-17:30期间致电技术支持热线咨询，联系方式：0519-86722803。

2.投标人投标需提前办理政府采购CA数字证书及电子签章，镇江地区意源（方正）办理方式：镇江市润州区冠城路8号工人大厦7楼公共资源交易中心大厅CA窗口。工作日办公时间：9:00-12:00、13:30-17:30。联系人：邵娟，联系电话：13655287962，办理指南地址：http://jsxcmm.com/help/gys.html。

3.投标文件递交截止时间后，采购代理机构将通过开标会议区发出投标文件解密的指令，投标人在各自地点按规定时间自行实施远程解密，投标人解密限定在响应截止时间后30分钟之间完成。因投标人网络与电源不稳定、未按操作手册要求配置软硬件、解密锁发生故障或用错、故意不在要求时限内完成解密等自身原因，导致投标文件在规定时间内未能解密、解密失败或解密超时，视为投标人撤销其投标文件；因网上平台发生故障，导致无法按时完成投标文件解密或开、评标工作无法进行的，可根据实际情况相应延迟解密时间或调整开、评标时间（友情提示：若投标人已领取副锁（含多把副锁）请注意正副锁的使用差别）。本项目在限定的解密时间内，只要有一家投标人解密成功，即视为网上招投标平台运行无故障。

4.因投标人自身软硬件配备不齐全或发生故障等问题而导致在交互过程中出现不稳定或中断等情况的，由投标人自身承担一切后果。

5.有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注江苏政府采购网的更正公告。

6.本次招标不收取投标保证金。

## 七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名 称：吕叔湘中学

地 址：丹阳市城河路294号

联系人：茅利平

联系方式：13952914689

2.采购代理机构信息

名 称：江苏正德建设管理有限公司

地 址：丹阳市开发区兰陵路9号丽都国际15楼

联系方式：0511-86921808

3.项目联系方式

项目联系人：陈雪琴

电 话：0511-86921808

江苏正德建设管理有限公司                                                 2025年02月20日

### 第二部分    投标人须知

### 前附表

| 序号 | 事项 | 本项目规定 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 报价要求 | 投标应以人民币报价（保留至小数点后 2 位，四舍五入）。 投标人应按招标文件所提供的各报价表格式报价。 除非合同中另有规定，供应商对“采购需求”中的全部货物的报价应包括全部货物及配套服务、深化设计费用、施工图设计费、图审费、机械费、垂直运输费、二次搬运费、辅助材料、备品、备件、安装调试、人工、运输、仓储、保险、运费、各种税费、劳保、专利技术、培训、技术支持及质保等一切费用、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。投标报价为最终报价，供应商不得再要求追加任何费用。同时，除非合同条款中另有规定，否则，供应商所报价格在合同实施期间不因市场变化因素而变动。 最低投标报价不能作为中标的唯一保证。 中标价即为合同签约价。 如出现报价前后不一致的，将按招标文件第五部分“评标办法和标准”第 5 项规定进行修正。 |
| 2 | 转包及分包 | 项目依法不得转包 RA本项目不同意分包。 £B同意将非主体、非关键性的 / 工作分包。 |
| 3 | 开标前答疑会 | 不组织 |
| 4 | 现场踏勘 | 不统一组织 |
| 5 | 演示 | 无 |
| 6 | 样品 | A不要求提供。 |
| 7 | 是否允许采购进口产品 | A本项目不允许采购进口产品。 |
| 8 | 项目属性与核心产品 | RA货物类。 £B服务类。 本项目核心产品为：“文字公园”中的“金属长廊” 。 |
| 9 | 采购标的对应的中小企业划分标准所属行业 | 标的：吕叔湘中学异地新建校园文化采购，属于其他未列明行业 ； |
| 10 | 节能产品、环境标志产品 | 投标人所投产品属于政府采购节能产品、环境标志产品品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。 |
| 11 | 中小企业信用融资 | 为进一步发挥政府采购政策导向作用，有效缓解企业融资难题，推进完善应收账款融资服务平台的融资服务功能，促进中小微企业平稳健康发展，镇江市财政局和中国人民银行镇江市中心支行联合印发《关于转发〈关于深入推进政府采购线上合同信用融资工作的通知〉的通知》，采购项目中标人如有融资需求，可在签订政府采购合同时向采购人说明融资需求，由采购人在录入合同时标注融资需求后，凭政府采购合同在相关金融机构办理无抵押、低利率授信申请。办理流程详见江苏政府采购网“政采贷”栏目，网址：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/paying.html咨询电话：丹阳市财政局政府采购科0511-86521852。 |
| 12 | 特别说明 | 无 |

### 一、总  则

### 1．适用范围

1.1 本招标文件仅适用于吕叔湘中学异地新建校园文化采购项目。

### 2．定义

招标文件中下列术语应解释为：

2.1 “采购人”系指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织，即：吕叔湘中学。

2.2 “投标人”系指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。

2.3 “采购代理机构”系指组织本次采购活动的单位，即：江苏正德建设管理有限公司。

2.4“货物”系指本招标文件所述采购标的涉及的各种形态和种类的物品，即：指项目需求清单、设计图纸中所列的内容。

2.5“服务”系指本招标文件所述投标人应该履行的承诺和义务，据招标文件规定投标人承担的有关服务，如设计、安装、运输、保险、技术援助、其它的伴随服务以及投标人应承担的义务。服务亦包括招标文件中特别描述的其它形式的服务。

2.6“”系指适用本项目的要求，“☐”系指不适用本项目的要求。

### 3．采购方式

3.1 本次采购采取公开招标方式☑综合评分法。

3.2 本项目资格审查方式：☑资格后审

3.3 本次采购确定的中标人数量：1名

### 4．投标费用

4.1 投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用。

☑中标人需向代理机构缴纳服务费，中标人在领取中标通知书时向招标代理机构一次性付清代理服务费。

收费标准：根据关于印发《江苏省招标代理服务收费的指导意见》的通知（苏招协[2022]002），中标人在领取中标通知书时向招标代理机构一次性付清代理服务费。

招标代理费用收款信息：

收款单位：江苏正德建设管理有限公司

收款账号：1104024109200128636

开户银行：工商银行丹阳新城支行

其他费用：按实支付

4.2不论投标的结果如何，采购人和采购代理机构在任何情况下均无义务和责任承担上述费用。

### 5．政策功能

5.1支持中小企业发展

5.1.1中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。

符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

5.1.2在政府采购活动中，投标人提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：

5.1.2.1在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

5.1.2.2在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

5.1.2.3在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，投标人提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

5.1.3根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》要求，本项目专门面向中小微企业。投标人应按照招标文件格式要求提供《中小企业声明函》，投标人提供的《中小企业声明函》与实际情况不符的，不享受中小企业扶持政策。声明内容不实属于提供虚假材料谋取中标、成交的，依法承担法律责任。中小企业划型标准见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）。

5.1.4根据《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）要求，监狱和戒毒企业视同小型、微型企业，享受与小型、微型企业产品价格同比例扣除的优惠政策。监狱和戒毒企业应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

5.1.5根据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）要求，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受与小型、微型企业产品价格同比例扣除的优惠政策。符合条件的残疾人福利性单位应当提供《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。

5.1.6中小企业享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

5.2强制采购信息安全产品

信息安全产品指国家质检总局国家认监委《信息安全产品强制性认证目录》，并获得强制性产品认证证书的产品。

5.3支持绿色发展

5.3.1根据《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品 环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）的规定，对政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。供应商所投产品属于品目清单范围的，依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。

5.3.2本项目中涉及商品包装和快递包装的，参考《财政部办公厅关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、 《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知》（财办库〔2020〕123号）规定的包装需求标准。

5.3.3纳入政府采购管理的装修、修缮等项目，鼓励参考财政部办公厅 住房城乡建设部办公厅 工业和信息化部办公厅关于印发《政府采购支持绿色建材促进建筑品质提升政策项目实施指南》的通知（财办库〔2023〕52号）规定的需求标准。

5.3.4采购人采购数据中心相关设备、运维服务，按照《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》实施相关采购活动。

5.4 根据国家扶持中小企业的有关政策，采购项目中标人在履约过程中如遇到资金困难，凭政府采购合同在相关金融机构办理授信申请，相关事宜请查阅“江苏政府采购网---政采贷”网站。

5.5支持创新发展

5.5.1采购人优先采购被认定为重点推广应用、首台（套）重大装备、重点领域首版次软件的自主创新产品。

5.6平等对待内外资企业和符合条件的破产重整企业

5.6.1平等对待内外资企业和符合条件的破产重整企业，切实保障企业公平竞争，平等维护企业的合法利益。

5.7根据江苏省财政厅、国家金融监督管理总局江苏监管局、江苏省地方金融监督管理局《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》（苏财购【2023】150号）要求，参与采购活动且中标、成交的企业，可以用履约保函（保险）形式代替提供履约保证金。

### 二、招标文件

### 6.招标文件组成

6.1 招标文件包括：

（1）投标邀请

（2）投标人须知

（3）拟签订的合同文本

（4）采购需求

（5）评标办法和标准

（6）投标文件（格式）

6.2 投标人获取本文件后，应认真阅读本文件中所有的事项、格式条款和规范等要求。

6.3 除非有特殊要求，招标文件不单独提供招标标的所在地自然环境、气象条件、公用设施等情况，投标人被视为熟悉上述与签订和履行合同有关的一切情况。

### 7．招标文件的澄清和修改

7.1 任何要求对招标文件进行澄清的潜在投标人，应及时联系项目联系人。

7.2 按照权责相一致原则，投标人提出的对于招标文件主要商务、技术指标的相关澄清、修改要求，由采购人负责答复并视情况作出澄清或修改的决定。

7.3 采购代理机构可以对已发出的招标文件、资格预审文件、投标邀请进行必要的澄清或者修改，但不改变采购标的和资格要求。澄清或者修改将在原公告媒体上发布澄清公告，澄清或者修改的内容为招标文件、资格预审文件、投标邀请的组成部分。

7.4 澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购代理机构将在提交截止时间至少15日前，在系统中以书面形式通知所有已获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，采购代理机构将顺延提交投标文件的截止时间。投标人应及时自行登录系统查看相应内容。

### 7.5 如澄清或修改公告有重新发布招标文件的，投标人应下载最新发布的招标文件制作投标文件。因投标人自身原因未能及时获取的，一切后果由投标人自行承担。

### 三、投标文件

### 8.编制投标文件的工具

8.1 投标人须通过《“苏采云”系统供应商操作手册》中指定的最新响应文件制作软件编制投标文件。

### 9.投标文件语言及度量衡单位

9.1 投标人的投标文件以及投标人就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。投标人提交的支持性文件可以使用另一种语言，但相应内容应翻译成中文，在解释响应文件时以中文文本为准。

9.2 投标文件中所使用的计量单位除招标文件中另有特殊规定外，一律使用法定计量单位。

### 10.投标文件的构成

10.1 投标文件分为资格部分、商务部分、技术部分和价格部分。

10.2 资格部分系指投标人提交的证明其有资格参加投标的文件。

10.3 商务部分系指投标人提交的证明其中标后有能力履行合同的文件。

10.4 技术部分系指投标人提交的能够证明投标人提供的货物（服务）符合招标文件规定的文件。

10.5 具体填写格式详见招标文件第六部分。

### 11．投标文件的编制

11.1 投标人应仔细阅读招标文件，按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应当对招标文件提出的要求和条件作出明确响应。

11.2 投标人在编制投标文件时，请按照招标文件第六部分规定的格式进行填写并提交到对应位置，无相应内容可填的项应填写“无”、“没有相应指标”等明确的回答文字。

11.3 如没有按照招标文件要求和规定编制投标文件及提交相关资料，其风险应由投标人自行承担；投标文件编排混乱、文字表达不清或上传资料内容模糊所引起的不利后果，由投标人自行承担。

11.4 投标人必须保证投标文件所提供的全部资料合法、真实、可靠。

12．报价要求

12.1投标应以人民币报价（保留至小数点后 2 位，四舍五入）。

12.2投标人应按招标文件所提供的各报价表格式报价。

12.3除非合同中另有规定，供应商对“采购需求”中的全部货物的报价应包括全部货物及配套服务、深化设计费用、施工图设计费、图审费、机械费、垂直运输费、二次搬运费、辅助材料、备品、备件、安装调试、人工、运输、仓储、保险、运费、各种税费、劳保、专利技术、培训、技术支持及质保等一切费用、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。投标报价为最终报价，供应商不得再要求追加任何费用。同时，除非合同条款中另有规定，否则，供应商所报价格在合同实施期间不因市场变化因素而变动。

12.4最低投标报价不能作为中标的唯一保证。

12.5中标价即为合同签约价。

12.6如出现报价前后不一致的，将按招标文件第五部分“评标办法和标准”第 5 项规定进行修正。

13．投标保证金

13.1 本项目不收投标保证金。

### 14．投标有效期

14.1 投标有效期为：投标文件自提交投标文件截止时间之日起90天内有效。投标人一旦获取了本招标文件并参加投标，即被认为接受了投标有效期的约定。

14.2 在特殊情况下，采购人于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式（如信件、传真或电报等）。投标人可以拒绝采购人的这一要求而放弃投标。同意延长的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件。

15.投标文件的式样和签署

15.1 投标人应通过响应文件制作软件使用数字认证证书对投标文件进行合成、电子签章及加密打包。

### 16．投标文件的提交

16.1 投标文件提交

16.1.1 投标人须在招标文件规定的截止时间前，通过响应文件编制软件或登录电子交易平台在规定时间内完成提交，提交成功后系统将发送投标回执。时间以电子交易平台时间为准。

16.1.2 截止时间以后提交的投标文件，电子交易平台将拒绝接收。投标人应充分考虑网络环境、网络带宽等风险因素。

16.1.3 提交投标文件时，投标人须使用制作该投标文件的同一数字认证证书进行提交操作。

16.1.4提交完成后至解密前，投标人不能对加密投标文件时所使用的数字认证证书进行更新、续费，否则可能引起的投标文件解密失败等相关后果由投标人自行承担。

16.1.5因不可抗力事件造成的投标文件的损坏、丢失的，采购代理机构不承担责任。

16.2 采购代理机构可以通过修改招标文件自行酌情延长提交截止时间，在此情况下，推迟的提交截止时间将在系统中以书面形式通知已获取招标文件的潜在投标人，并在原公告媒体上发布公告。投标人应及时自行登录系统查看相应内容。

### 17．投标文件的补充、修改或者撤回

17.1 在提交截止时间前，投标人可以对所提交的投标文件进行补充、修改或者撤回。

17.2 投标人在提交截止时间前需要对投标文件进行补充、修改的，应当使用响应文件制作软件重新制作并提交。

17.3 在提交截止时间之后，投标人不得对其投标文件作任何修改或撤回。

### 17.4 在提交截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间，投标人不得撤回其投标。

### 五、开标及评标

### 18．开标

18.1 采购代理机构将按招标文件规定的时间、地点主持开标。

18.2 投标人应当在开标前做好充分准备，使用制作该投标文件的同一数字认证证书准时参加开标。

18.3 投标人不足3家，不进入解密程序。

18.4 开标时，采购代理机构将在系统内发出解密的指令，投标人自行实施解密，限定在主持人发布解密指令后30分钟内完成。解密时，投标人必须使用与制作投标文件时同一数字认证证书对投标文件进行解密，否则解密将会失败。

18.5 因投标人原因造成投标文件规定时间未解密或解密失败或无法正常打开投标文件的，采购代理机构将拒绝其投标。部分投标人投标文件未解密或解密失败的，程序可以继续进行。若解密成功的投标人不足三家，不进入后续程序。

18.6本项目在限定的解密时间内，只要有任一家投标人解密成功，即视为电子交易平台运行无故障。

18.7 电子投标文件解密全部完成后，按投标文件解密成功顺序向所有投标人宣布投标人名称、投标价格以及招标文件规定的其他内容。

18.8 电子交易平台自动记录开标过程，由参加开标的各投标人代表和相关工作人员确认开标结果。

18.9 投标人代表如对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应在主持人发布确认指令后3分钟内线上提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构将及时处理投标人代表提出的询问或者回避申请。如在规定时间内未提出，视同认可开标结果。

18.10 投标人须配合开标工作，否则一切后果由投标人自行承担。

### 19.投标人资格审查

19.1 开标结束后，采购人或者采购代理机构将依法对投标人的资格进行审查。合格投标人不足3家的，不进入后续程序。

### 20．评标委员会组成

20.1 评标委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数应当为5人以上单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。

采购项目符合下列情形之一的，评标委员会成员人数应当为7人以上单数：

（一）采购预算金额在1000万元以上；

（二）技术复杂；

（三）社会影响较大。

评审专家对本单位的采购项目只能作为采购人代表参与评标，《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第四十八条第二款规定情形除外。采购代理机构工作人员不得参加由本机构代理的政府采购项目的评标。

评标委员会成员名单在评标结果公告前应当保密。

### 21.投标人符合性审查

21.1 评标委员会将按照招标文件第四部分“评标办法和标准”第7项规定对通过资格审查的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定是否满足招标文件的实质性要求。符合性审查合格投标人不足3家的，不进入详细评审环节。

### 21.2 投标文件澄清

21.2.1 投标人应根据评标委员会要求以书面形式对相关问题进行澄清、说明或者补正，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字确认。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

21.2.2投标人的澄清应登录电子交易平台进入“澄清事项”模块进行。

21.3 开标至评标结束期间，投标人应保持系统在线，如因投标人自身原因未在规定时间内按评标委员会要求进行澄清、说明或者补正的，一切后果由投标人自行承担。

### 22．无效投标的情形

22.1 投标人存在下列情况之一的，其投标无效：

（1）投标文件未按招标文件要求进行有效签章的；

（2）报价超过招标文件中规定的预算金额或最高限价（含单项最高限价）的；

（3）采购人拟采购的产品属于政府强制采购的节能产品品目清单范围的，投标人未按招标文件要求提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的；

（4）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的;

（5）如有委托代理人，未提供投标人为其缴纳社保证明材料的；

（6）评标委员会认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响服务质量或者不能诚信履约，要求供应商在合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料，供应商不能证明其报价合理性的；

（7）投标人对根据修正原则修正后的报价不确认的；

（8）投标文件中提供了虚假或失实资料的；

（9）不同投标人的电子投标文件出自同一台电脑；

（10）投标人存在串通投标情形的；

（11）为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的；

（12）不同投标人的法定代表人或单位负责人为同一个人或者存在直接控股、管理关系的；

（13）投标文件不满足招标文件的其它实质性要求的；

（14）法律、法规、规章（适用本市的）及省级以上规范性文件（适用本市的）规定的其他无效情形；

（15）未按招标文件要求进行报价的；

（16）加“★”项有负偏离的或服务要求承诺有负偏离的；

（17）同一投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价的；

（18）投标人不具备招标文件中规定资格要求的；

（19）未通过符合性审查的；

（20）不符合招标文件中规定的实质性要求和条件的。

### 23. 串通投标的情形

23.1 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（5）不同投标人的投标文件相互混装。

### 24.投标文件详细评审

24.1 评标委员会将按照招标文件第五部分“评标办法和标准”第8项规定，对符合性审查合格的投标文件进行商务、技术和价格评估，综合比较与评价。

### 25.评标过程的保密

25.1 在评标过程中，如果投标人试图在投标文件审查、澄清、比较及授标建议等方面向采购人、采购代理机构或参加评标的人员施加任何影响，都将会导致其投标无效。

25.2 评标将在严格保密的情况下进行，除采购人代表、评标现场组织人员外，采购人的其他工作人员以及与评标工作无关的人员不得进入评标现场。有关人员对评标情况以及在评标过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。

### 26．废标的情形

26.1 出现下列情形之一的，将予废标：

（1）符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

（4）因重大变故，采购任务取消的；

废标后，采购人应当将废标理由通知所有投标人。

### 六、确定结果

27.确定中标人

27.1采购代理机构在评标结束后2个工作日内将评标报告送采购人。

27.2采购人自收到评标报告之日起5个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。中标候选人并列的，按《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部87号令）相关规定执行。

### 七、授予合同

### 28．中标通知书

### 28.1 自中标人确定之日起2个工作日内，采购代理机构向中标人发出中标通知书，同时编制发布采购结果公告。

### 28.2中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标人无正当理由不得放弃中标。

### 29.履约保证金

29.1□本项目不收取履约保证金。

- ☑本项目中标人应提交合同金额10%的履约保证金（不得超过政府采购合同金额的10%），履约保证金应以支票、汇票、本票、保函、保险保单等非现金形式缴纳或提交。

- 履约保证金退还的方式：以银行电汇、网上银行、数字人民币形式缴纳履约保证金的，退回至中标人存款账户或供应商数字人民币账户；以保函、担保、保险等形式缴纳履约保证金的，在保函、担保、保险约定的保证期限届满之日起自行失效；

- 履约保证金退还的条件：

- 货物类项目，项目验收合格，出具验收报告及履约保证金收据申请退付；

- 履约保证金退还时间：采购人收到中标人退付申请后5个工作日内退还；

- 履约保证金不予退还情形：除不可抗力外，中标人不履行与采购人订立的采购合同的，履约保证金不予退还，给采购人造成的损失超过履约保证金数额的，还应当对超过部分予以赔偿；

- 逾期退还履约保证金的违约责任：除应当退还履约保证金外，还应当按中国人民银行同期贷款基准利率上浮 20％后的利率支付超期资金占用费，但因中标人自身原因导致无法及时退还的除外。

支持和鼓励中标人自愿使用履约（保函）保险代替缴纳履约保证金。省财政厅已上线政府采购电子履约保函（保险）平台，平台可通过域名 www.jsdzbh.com 直接访问，也可通过江苏省政府采购网、“苏采云”系统链接访问。

### 30．签订合同

30.1 采购人应当自中标通知书发出之日起15日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定，与中标人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。招标文件、中标人的投标文件、澄清文件、中标通知书，均为签订合同的依据。

30.2中标供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标人名单排序，确定下一候选人为中标供应商，也可以重新开展政府采购活动。中标供应商无正当理由拒不与采购人签订合同的，报政府采购监管部门依法处理。

30.3 政府采购合同应当包括采购人与中标人的名称和住所、标的、数量、质量、价款或者报酬、履行期限及地点和方式、验收要求、违约责任、解决争议的方法等内容。

30.4采购人应当自采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在政府采购指定媒体予以公告。

30.5合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物或者服务时，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

30.6采购人与中标人应当根据合同的约定依法履行合同义务。政府采购合同的履行、违约责任和解决争议的方法等适用《中华人民共和国民法典》。

八、询问、质疑、投诉

### 31．询问

31.1供应商对招标活动事项有疑问的，可以向采购人或采购代理机构提出询问，采购人或采购代理机构将在3个工作日内对供应商依法提出的询问作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

### 32．质疑

32.1 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商已依法获取其可质疑的招标文件的，可以对该文件提出质疑。供应商认为采购文件、采购过程和中标结果使自己的合法权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人提出质疑。否则，采购人不予受理。

以上规定的供应商应知其权益受到损害之日，是指：

（1）对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；

（2）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

（3）对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日。

32.2 供应商应按照“谁主张、谁举证”的原则对质疑内容提供相关证明材料，并对质疑内容的真实性承担责任。供应商不得虚假质疑和恶意质疑，如通过捏造事实、伪造证明材料等方式提出异议或投诉，阻碍招投标活动正常进行的，属于严重不良行为，采购人将提请政府采购监管部门将其列入不良行为记录名单，并依法予以处罚。

32.3 供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，将只对供应商第一次质疑作出答复。采购人负责处理和答复所有质疑内容，采购人质疑接收人及联系方式见招标文件第一章。

32.4采购人不得拒收质疑供应商在法定质疑期内发出的质疑函，应当在收到质疑函后7个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商。

32.5本项目采购人及谈判组织方只接收以纸质原件形式送达的质疑。（本项目采购人及谈判组织方不接受未填写快递运单的快件）

接收部门: 江苏正德建设管理有限公司

接收地址: 丹阳市开发区兰陵路9号丽都国际15楼1513室

联系电话:0511-86921808

32.6以下情形的质疑不予受理：

32.6.1内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

32.6.2超出政府采购法定期限的质疑。

32.6.3以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

32.6.4未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

32.6.5供应商组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

### 33．投诉

33.1质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向采购人所属预算级次本级政府采购监管部门投诉。

33.2投诉流程及注意事项见“镇江市公共资源交易服务平台—政府采购”网站“投诉指引”。

九、诚实信用和解释权

### 34．诚实信用

34.1投标人应当遵循公平竞争的原则，不得恶意串通，不得妨碍其他投标人的竞争行为，不得损害采购人或者其他投标人的合法权益。

34.2 供应商不得以向采购人或采购代理机构工作人员、评标委员会成员行贿或者采取其他不正当手段谋取中标。经查实供应商有此行为的，将在“镇江市公共资源交易服务平台-政府采购”网站公告，政府采购监管部门将供应商列入不良行为记录名单，按照政府采购有关规定处理。

34.3 供应商不得虚假承诺，否则，按照提供虚假材料谋取中标处理。

34.4供应商应自觉遵守开标、评标纪律，扰乱开标评标现场秩序的，属于失信行为，根据《江苏省政府采购供应商监督管理暂行办法》，失信行为将被记入供应商诚信档案。

34.5 根据《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信息记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）、江苏省财政厅《关于做好政府采购信用信息查询使用及登记等工作的通知》（苏财购〔2016〕50号）等文件精神，采购人或采购代理机构在项目资格审查时对参加本项目的各供应商进行信用记录查询，信用记录查询渠道为“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn ）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn ）、“信用江苏”网站（http://www.jscredit.gov.cn ），信用记录查询截止时间为项目资格审查结束时，信用信息查询记录及证据留存的具体方式为打印或网页截图。对存在失信信息的供应商（列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商）应当拒绝其参与政府采购活动。

### 36.适用法律及约束力

36.1 投标人一旦获取了本招标文件并参加投标，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。

36.2 本次招标及由本次招标产生的合同受中华人民共和国法律制约和保护。

- 37．解释权

37.1 除相关法律、法规规定外，本招标文件的解释权归采购代理机构所有。

第三部分  拟签订的合同文本

丹阳市政府采购合同

项目编号：

项目名称：

采购人：吕叔湘中学

中标供应商：

甲方：（采购单位）吕叔湘中学

乙方：（中标供应商）_________

见证方：江苏正德建设管理有限公司

甲、乙双方根据吕叔湘中学异地新建校园文化采购项目公开招标的结果，签署本合同。

一、定义

合同中的下列术语应解释为：

1.1 “甲方”系指招标文件中所述购买服务的吕叔湘中学。

1.2 “乙方”系指招标文件中所述提供服务的供应商，即            。

1.3 “见证方”系指组织采购方，即江苏正德建设管理有限公司。

1.4 “货物”系指本招标文件所述采购标的涉及的各种形态和种类的物品，即：指项目需求清单、设计图纸中所列的内容。

1.5“服务”系指本招标文件所述乙方应该履行的承诺和义务，据招标文件规定乙方承担的有关服务，如设计、安装、运输、保险、技术援助、其它的伴随服务以及投标人应承担的义务。服务亦包括招标文件中特别描述的其它形式的服务。

1.6“合同”系指甲方与乙方签署的、合同格式中载明的甲方与乙方所达成的协议，包括所有的附件、附录和构成合同的所有文件。

1.7“合同价”系指根据合同规定，乙方在正确地完全履行合同义务后甲方应支付给乙方的价格。

二、服务范围和要求

本合同所提供的货物及服务详见招标文件第四部分及投标响应文件相应响应及承诺（乙方必须完全实现招标文件中的采购要求，如有不足或缺陷，由乙方自行负责弥补，甲方不再承担任何相关费用）。

三、合同价

本项目合同价为人民币大写：               （小写¥：         元）。

四、工期要求

1、乙方签订合同后15日内提交施工图；80日内完成本项目。

2、乙方必须克服施工过程中的一切困难，确保工期目标，除不可抗力、变更、甲方明确提出停工要求外，乙方不得以任何理由延迟工期，否则，5天（含）以内，每延迟一天，支付2000元/天的违约金，超过5天，每超过一天，支付5000元/天的违约金，提前不奖。

四、质量及质保要求

（一）质量要求

1、本项目清单中带◯的内容，乙方须出具符合国家和地方相关法律法规的项目施工图（含建筑图、结构图），施工图须由具备建筑设计资质的设计单位出具，带有出图章，并经图审合格后再进行施工，设计、图审等相关费用包含在合同总价中。

2、为防止货物出现色差，乙方制作前应事先向甲方确认样品，经审查合格后方可制作实施。如现场实际与方案有偏差，甲方可进行适当调整。

3、乙方供应的产品如与采购清单、图纸不符合及质量不合格的，由乙方负责包退、包换，应在1日内给予处理并进行整改。

4、设计要按国家及省市现行规范文件和招标要求执行。质量达国家“合格”标准，并按国家及省市现行规范文件和招标要求执行。同时，乙方必须在甲方要求的时间内无偿整改直至项目合格并通过验收。

5、施工过程中因乙方原因出现的质量问题，须及时进行整改并做好记录，确保同类问题不再出现，由此所造成的损失由乙方负责。

6、乙方必须对进场的材料及时进行报验，一旦发现材料存在质量问题或不符合工程要求的情况，应立即停止使用并进行处理，由此所造成的损失由乙方负责。

7、施工过程中，乙方应对所有隐蔽工程进行自检，并在隐蔽或中间验收前48小时以书面形式通知相关人员进行验收，未经验收，不得进入下道工序的施工。

（二）质保要求

1、乙方负责本项目的维护、除尘、更新、坏损材料（设备）的更换等维修保养，结合本项目的具体情况，制定详细的维护计划，并经甲方认可同意。

2、本项目质量保修期为三年（自项目验收合格之日起算），质保期内，乙方及时免费修复和更换所有损坏部件，乙方在接到用户单位电话维修通知后，在12小时之内响应，并在48小时内完成修复或更换，期间为免费服务，如乙方不能及时响应的，甲方有权另行安排其他队伍进行修复，所产生的费用从质保金直接扣除。乙方未在规定的时间内及时处理故障，每次罚款1000元。在质保期内，同一商品、同一质量问题连续两次维修仍无法正常使用，无条件给予全套更新。质量保修期满后，乙方有义务继续承担本项目的维保（维修和保养），可收取相应的零部件和材料成本费。

3、在质保期内，不可抗力造成的损坏（不可抗力包括暴风雪、闪电、洪水、台风、火灾、飓风、地震、或其他类似的自然或社会事件）修复和更换费用另外结算。

4、质量保证期内，如果标的物的数量、质量或规格与合同不符或证实标的物是具有缺陷的，包括潜在缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方以书面形式通知乙方并有权提出索赔。

5、乙方应根据甲方的要求。定期对相关设备设施等进行维护。

6、为甲方免费培训管理、讲解及技术人员若干名，具体培训人员须满足甲方需要。

7、若采购需求中对采购标的的质量明确执行标准的，按采购需求明确的标准执行。若采购需求中对采购标的的质量没有明确执行标准的，但有国家标准、或行业标准、或地方标准、或企业标准的，则按排列在前的等级高的标准执行，但执行地方标准、企业标准的，地方标准、企业标准必须符合保障人体健康和人身、财产安全的要求。另外，若采购需求中确定的采购标的的质量要求高于国家标准、行业标准的，则以需求中确定的质量要求为准。

五、施工要求

1、结构部分

①应满足本项目的要求，材料、结构和安装方式应科学、环保。

②应确保安全可靠，结构合理、并保证其强度、稳定性和可靠性达到国家及省市现行规范文件和招标要求。

③结构完善，应与展示主题以及各展项的展示设计要求相结合；

④对投入使用的展柜要结合展品陈列的需要采用保护措施。

2、材料部分

①所有材料质量、品种、规格、性能、制作、安装等必须符合国家规范及江苏省、镇江市相应地方规范、招标文件、材料厂家的技术规范的有关要求，供货时根据要求，向甲方提供质量保证书、出厂合格证、检测报告等证明材料。如不符合质量及技术标准要求或规格有差异的，乙方应按甲方要求的时间将不符合要求的材料运出施工场地，重新采购符合要求的材料。若已使用，由乙方负责整改处理，确保达到要求的质量目标。因使用不符合要求的材料对项目造成的损失由乙方负责，由此延误的工期不予顺延。如果在合同履行过程中有新的国家或行业（部）规范和标准出台的，则乙方应确保其合同产品达到并符合新的国家或行业（部）规范和标准，因此而增加的费用及风险由乙方自行承担。

②投标人应保证货物在其使用寿命内具有良好的性能；

③严禁使用国家明令淘汰的材料；

3、安装部分

①线路走线规范,保证安全距离并设置合乎标准的阻燃隔离层,对走线易损部位采取特别保护措施,且线径截面容量须满足使用要求；

②布线系统材料应选用相应的阻燃型护套线缆和阻燃型配线设备；

③管道的覆土深度应根据土壤冰冻深度、荷载、管道材质及管道交叉等因素合理确定。

4、灯光的使用

①必须运用专业光源，结合整体设计方案的需要，达到层次分明，分布合理，效果突出，并达到使用的照明、照度要求；

②分功能区域、结合使用要求分段设置开关控制，并按照不同使用模式设计电气控制系统；

③使用节能环保、寿命长的灯具，并根据实际情况使用无紫外线辐射、冷光源的节能灯具，达到角度可调、方便维护等标准。

5、其他相关要求

①乙方应加强组织领导，建立健全项目领导小组和工作计划，做到职责明确，人员明确固定，责任到位。并将本次项目领导组织网络及项目计划安排、防范措施提交至甲方。

②乙方在项目实施期间应配备专职安全人员，并持证上岗，如因乙方原因造成安全、质量事故或成品损坏等事故，由乙方承担一切经济法律责任，与甲方无关。

③乙方应加强安全教育，对每一位上岗人员进行安全技术交底和安全技术教育，建立健全安全教育台帐。上岗人员应互相关心、互相监督、做到安全实施。项目实施期间，由于乙方违章操作，野蛮施工而造成的各项安全事故均由乙方承担一切经济法律责任，与甲方无关；如导致甲方受到财产损失，乙方应作全额赔偿。

④施工及管理要求

乙方须充分考虑，交叉施工对本项目施工区域、施工顺序、施工相关节点的影响。保障顺利交付。

乙方必须要保证项目实施方案的合法性、合理性，一切侵权行为带来的损失，均由乙方承担。

乙方在施工过程中须沟通协调，因缺少沟通协调而造成的一切后果如延误工期等，将由乙方负责。

- 在项目实施期间，乙方应无条件的遵守现场的各项规章制度，并承担责任，由此所带来的影响乙方自行全面评估、综合考虑、风险包干，不得以任何理由提出增加相关费用。

项目实施期间，乙方应无条件的接受采购单位的质量监督，对于甲方提出的问题要及时整改，整改完毕后通知采购单位检查验收，合格后书面报送甲方备案。

乙方必须按照相关技术标准施工，不得擅自修改项目实施方案，不得偷工减料。

甲方可能根据现场项目进展实际状况，对施工工期、承包范围做调整。乙方须无条件配合、执行，并按照有关约定按期、保质的完成施工任务。

乙方应对本项目的质量、安全等方面全面负责，如乙方原因造成质量、安全等事故，乙方承担一切经济法律责任，与甲方无关。

乙方不得以找不到材料为由，要求更换材料和施工工艺，如果严重影响整体工程，甲方有权追究其责任，并相应给予惩罚。

- 乙方须无条件配合甲方，并按照有关约定按期、保质保量的完成本项目。

- 开工后要求乙方进场2天内上报详细的施工进度计划（人、机、料等）、分项技术方案和安全文明施工方案，不按时报该计划，乙方应向甲方支付2000元违约金。

- 乙方施工期间需要上报每周计划，不按时报该计划，乙方应支付甲方违约金500元，周计划是甲方对乙方施工进度的重要考核目标，若乙方不能完成周计划的90％（含），将给予1000～3000元（人民币）的阶段违约处罚，如若总的工期没有拖延，则撤销阶段违约处罚，如若总的工期拖延，则按照拖延天数还要追加违约处罚。

- 需要进行检测或验收的内容，必须在达到法定设计要求和相应的国家规范要求，并应保证一次性验收通过。

- 乙方若对甲方提供的任何要求存在意见，必须与甲方进行沟通并获书面认可后，方可修改要求进行实施。否则，无论是否影响工程质量，均视为质量问题。

- 乙方若在项目实施期间出现质量问题，而又不能及时整改，必须承担每处人民币500～5000元的违约处罚。

- 成品保护：乙方自行负责成品保护及巡查看管直至通过验收并移交，项目实施过程中如有损坏，由乙方负责恢复维护。

- 材料样板：乙方所使用任何材料，必须提前提供实物样板，并取得甲方书面确认后，方可使用。

- 乙方须与其它专业承包人密切配合，保持畅通的沟通渠道，且服从甲方的统一协调。乙方负责所有招标范围内的施工协调、矛盾处理，并承担由此发生的一切费用。乙方负责施工、设计及制作等所有招标范围内的协调、矛盾处理,并承担由此发生的一切费用。

- 乙方必须到现场踏勘，充分了解现场的条件，以利于项目实施。

- 乙方不得以任何理由将本项目转包他人，一经发现，甲方有权随时解除合同，由此造成的责任和全部损失由乙方无条件承担。

- 乙方必须充分考虑到如连续下雨、其他专业工序交叉作业等全部因素对工期的影响，采取雨季施工措施和夜间抢工措施，该项费用包含在合同总价中。除非甲方要求，乙方不得因包括但不限于上述任何因素而要求工期顺延，不得因上述因素要求额外签证。

- 项目实施期间，乙方应执行相关政策要求，因乙方原因，引起的一切罚款、矛盾、投诉（含有可能对周边单位影响的投诉）均由乙方自行解决，若不能及时解决，由此对甲方造成工期影响、社会负面影响的，甲方还将保留对乙方索赔的权力。

- 项目实施期间甲方应给予乙方的密切配合，乙方应同样对甲方的合理要求给予积极的配合。

- 要求乙方的现场实施人员统一服装、佩带统一安全帽、乙方所有工人须佩带有单位及姓名的工牌，否则，甲方有权禁止乙方人人员进入工地，每发现一次，罚款100元/人次。且甲方有权为乙方统一购买衣帽，所需费用直接从工程款中扣除。

- 施工中产生的建筑垃圾必须及时清理，保证施工现场的整洁。否则甲方有权委托其它单位进行清理，费用从乙方工程款中直接扣除，并有权进行人民币500～5000元的相应处罚。场地移交后，施工区域的垃圾由乙方负责清理。

- 乙方应执行包括但不限于环境保护、水土保持等相关规定，若引起罚款、投诉均由乙方自行解决。如对甲方造成社会负面影响，甲方有权进行索赔。

- 人员住宿与办公：由乙方在场外自行解决，工地不允许住人。

- 材料堆场与仓库：由乙方根据场地情况布置堆场或与总包协商解决。

- 本要求未提及到内容，按有关国家规范、标准以及设计图纸执行。

六、付款方式

合同签订后，甲方支付合同金额的30%作为预付款，在收到乙方提供的相应金额的正规发票后10个工作日内进行支付。验收合格后第一年，甲方在收到乙方提供的相应金额的正规发票后10个工作日内支付合同金额的28%；验收合格后第二年，甲方在收到乙方提供的相应金额的正规发票后10个工作日内支付合同金额的28%；验收合格后第三年，甲方在收到乙方提供的相应金额的正规发票后10个工作日付清余款。

七、结算原则

1、结算依据为经业主确认的设计方案和施工图纸、招标文件、答疑文件、投标文件及现场实际情况等。

2、本项目采用“固定全费用综合单价”计价方式。具体按以下方法进行结算：

- 工程量根据现场实际完成合格工程量进行结算（如按投标时设计文件计算的工程量大于投标时投标报价书的工程量或设计文件未达到招标要求或设计文件存在设计缺陷，而导致工作量增加或产生新增项目，均由乙方无偿实施，视同让利、优惠；实际完成合格工程量小于设计文件计算的工程量，则按实际完成合格工程量进行结算。设计文件包含设计方案及各设计图纸）；

- 3、深化设计费用（须按甲方要求无条件深化）、施工图设计、质量保修期内的备品备件等乙方综合考虑在固定全费用综合单价中，甲方不另行支付。

- 4、结算审核定价时，材料或设备在市场价格不公开透明、难以询取的情况下， 乙方应根据甲方要求，提供商品价格来源、依据，比如采购合同、票据、支付凭证等，达到可供审核程度，作为核实、验证真实价格的参考。

- 5、本项目实施过程中不论设计方案及设计图纸如何调整，最终结算价不得超过中标价，如果超过中标价,则最终结算价按中标价计算。

6、乙方应当配合结算审计工作。若承包人未履行配合义务或无正当理由（未按合同约定的计量计价方式）拒绝接受审计结果的，发包人有权暂停支付工程款。

- （1）结算审计核减率≤7%的，审计费由甲方承担。

- （2）结算审计核减率＞7%的，超过部分的审计费由乙方承担，并直接在审定结算中予以折抵。

八、安全施工

1、项目安全生产的达标目标及相应事项的约定:

（1）乙方须按国家、地方相关法律、法规及相关管理规定要求，完成各项安全文明施工管理工作。

（2）乙方必须确保本项目安全实施（施工场地内及施工运输过程中），若发生不安全问题，自行负责处理并承担一切责任，并同时向甲方承担中标价的3%违约金。乙方在组织实施时需及时清运施工废弃物，材料堆放整齐有序，保持施工场地整洁、交通畅通。服从甲方及相关主管部门的管理要求，主动协调、解决问题，若在项目实施期间出现因场地清洁、交通不畅等违反安全文明施工管理规定的情况，所发生的一切费用均由乙方承担，同时还需接受甲方每次5000元的罚金。

2、关于治安保卫的特别约定：乙方在现场建立治安管理机构或联防组织，统一管理施工场地的治安保卫事项，履行合同工程的治安保卫职责。

关于编制施工场地治安管理计划的约定：乙方在开工后7天内编制项目场地治安管理计划，并制定应对突发治安事件的紧急预案。在项目实施过程中，发生暴乱、爆炸等恐怖事件，以及群殴、械斗等群体性突发治安事件的，乙方应立即向甲方及当地政府报告。甲方和乙方应积极协助当地有关部门采取措施平息事态，防止事态扩大，尽量避免人员伤亡和财产损失 。

3、文明施工

合同当事人对文明施工的要求：项目现场应在适当位置悬挂施工标志和文明施工标语，危险区域应当设置危险警示标牌和警示灯。现场围护要求坚固、稳定、整洁、美观，现场车辆应当采取有效措施，确保不污染道路和环境。甲方有权监督乙方的文明施工措施按照相关管理规定实施到位。由于乙方疏于采取文明施工措施所造成的必要费用的支出，应由乙方自行承担。

乙方在施工中污染周围环境、施工噪音干扰他人等所引起的政府职能部门罚款或停工整改或引起周围居民纠纷和索赔时，其所有发生的费用与损失将全部由乙方自行承担。

乙方未按国家及地方相关规定要求完成安全文明管理工作的，须限期改正到位。乙方拒不整改或整改后仍达不到要求的，甲方有权委托第三方按国家及地方相关规定进行代为整改，所发生的费用由乙方承担，甲方可在应付的当期款项中扣除。

九、分包与转包

本项目禁止一切非法分包、转包。

十、履约保证金

1、乙方应提交合同金额10%的履约保证金，即         元 。

2、履约保证金支付方式：履约保证金应以支票、汇票、本票、保函、保险保单等非现金形式缴纳或提交。

3、如果乙方不履行合同，履约保证金不予退还；如果乙方未能按合同约定全面履行义务，那么甲方有权从履约保证金中取得补偿或赔偿，同时不影响甲方要求乙方承担合同约定的超过履约保证金的违约责任的权利；

4、甲方在项目验收结束后及时退还履约保证金。项目验收合格，乙方出具验收报告及履约保证金收据申请退付，甲方收到乙方退付申请后5个工作日将履约保证金无息退还乙方（出具保函、保险保单的费用不予退还），逾期退还的，乙方可要求甲方支付违约金，违约金按每迟延退还一日的应退还而未退还金额的  （按同期银行活期存款利息）/%计算，最高限额为本合同履约保证金的/%。

十一、违约责任

1、甲方或乙方如违约，应按《中华人民共和国民法典》和招标文件的约定承担其违约责任，赔偿因其违约给对方造成的损失。具体由双方在合同中约定赔偿损失的计算方法或者约定支付违约金的数额或计算方法。

2、如乙方未能按本项目工期和质量承诺书内容、采购文件相关要求实施，甲方有权扣除其履约保证金。

十二、争议处理

本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决，协商不成的，依法向项目所在地的人民法院起诉。

十三、合同生效与终止

1、由于水灾、火灾、地震、干旱、战争等无法预见、无法避免和无法克服的事件导致一方不能或暂时不能全部或部分履行本合同，该方可以依法减轻或免除其义务和责任。但受不可抗力事件影响的一方须尽快将不可抗力的情形书面通知另一方，并在一定的范围内采取积极行为减轻不可抗力所造成的损失。在不可抗力事件消除后应尽快将有关机构出具的证明送交对方，并由甲、乙双方协商确定本合同变更内容。

2、本合同经甲、乙双方签字盖章后生效。

3、甲、乙双方履行完本合同规定的义务后，本合同即行终止。

十四、其他事项

1、甲方有权对乙方项目实施期间各个阶段进行监督和管理，包括但不限于设计、制作、施工、验收、质保期内的养护等各项工作，乙方必须接受并服从甲方的监督、管理要求，无条件提供中间过程工作成果。

2、乙方在项目实施过程中，根据现场情况预留设备检修口，否则，因此带来的一切不利影响均由乙方承担。

3、中标项目负责人中标后不得更换，中标项目负责人必须常驻现场实施管理（如因特殊原因需请假，须提前向甲方汇报并办理书面请假手续）。甲方将安排相关人员不定期进行抽查，一旦发现中标项目负责人未在施工现场、也未履行书面请假手续，均视为旷工，按合同相关约定进行严肃处理。

4、该项目实施过程中项目负责人和项目部人员必须常驻现场实施管理，项目负责人和项目部人员资格条件须符合国家规定，中途项目负责人和项目部人员需离岗必须履行书面请假手续并经甲方同意。若未经甲方同意而擅自离岗的，将处以每人每天500元的违约金，在支付工程款时从应付的工程款中扣除。若擅自离岗连续达 7 天以上的，经甲方提出仍未改正的，甲方有权终止合同，因此给甲方造成损失的，甲方将依法追偿。

5、乙方自行承担项目施工过程中的质量、任何状况下的安全责任。非甲方原因，发生的一切问题和责任与甲方无关，相关一切费用或民事、刑事责任均由乙方自理。若乙方不能及时处理所发生的问题和责任，并且影响到项目进度时，甲方有权处理相关事务，所发生的费用在支付工程款时扣除。

6、在本合同履行过程中，如乙方发生如下情形之一，甲方将视乙方严重违约，立即解除合同，乙方承担违约责任并承担由此造成的一切损失，乙方在现场的人员无条件退场， 乙方在现场的设备和材料无条件供甲方使用，其设备租金和材料价值如有剩余,待双方商定或法院判决生效后7天内支付。

① 不同意本项目合同条件；

② 停工或拖延施工进度或影响施工质量；

③ 无正当理由，单方面要挟甲方提高合同价款；

④ 无正当理由，单方面要挟甲方给予某种补偿。

9、本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》有关条文执行。

10、本合同经甲方、乙方签字盖章后生效。本合同一式肆份，甲乙双方、财政监督管理部门、见证方各壹份。

11、如需修改或补充合同内容，应经甲方、乙方协商，并签署书面修改或补充协议，提交见证方一份备案。该协议将作为本合同不可分割的一部分。

甲方（单位盖章）：

地    址：

联系电话：

法定代表人或授权代表（签字）：

乙方（单位盖章）：

地    址：

联系电话：

法定代表人或授权代表（签字）：

见证方（单位盖章）：

地    址：

联系电话：

合同签订日期：    年   月   日

第四部分 采购需求

一、项目概况

吕叔湘中学发轫于1925年，办学历史悠久，文化底蕴深厚，初名为 “丹阳县立初级中学”，校史肇端于丹阳西门府馆巷城隍庙。此后数番辗转，于 1928 年移址西门夫子庙，1946 年落定老北门积谷仓，校名亦随之屡经更迭，从“丹阳县中”到“井岗山中学”“丹阳县第二中学”“丹阳县中学”“丹阳市中学”，直至 1998 年定名为“丹阳市高级中学”，并顺利迈过省重点高中验收门槛。2003 年 9 月，正式冠名为“吕叔湘中学”，又先后荣膺“三星级高中”“四星级高中”称号。我国著名语言学家吕叔湘先生曾两度任学校的教务主任。学校建校近百年来，莘莘学子遍及五湖四海。学校先后荣获中央教科所德育研究中心授予的德育科研先进实验学校、江苏省德育工作先进学校、江苏省先进职工之家、江苏省青少年科技教育先进学校、镇江市文明单位、镇江市普通高校招生先进集体、镇江市安全文明学校、镇江市关心下一代先进单位、镇江市体育(篮球)项目传统校、镇江市优秀团组织、镇江市青年文明号、镇江市模范学校、镇江市优秀英语教研组、丹阳市高中教育先进集体、法制教育先进单位、丹阳市先进党总支、丹阳市高中地理、英语优秀教师群体，丹阳市优秀语文、历史、物理、生物科教研组等荣誉称号;成为中国科学院心理研究所实验基地、江苏省物理教学实验基地、南京师范大学教育实习基地、江苏大学教育改革实验基地等。

随着学校发展的需要，吕叔湘中学在我市高新区创业路以东、恒兴路以北、田园路以南，新建26轨普通高中新校园，新建校按照“文化校园、传承开拓、高效链接、城市共享”的理念进行设计建造，校园呈现“一环三轴一带”的格局，形成便捷、高效、健康的现代化校园。整个校园分为三个职能板块：教学区、生活区和运动区。其中教学区包括十栋教学楼、图文信息中心和艺术中心等；生活区包括四栋宿舍楼和食堂等；运动区包括体育馆和风雨操场等。

当下，新校园即将启用，为推动校园文化建设项目高质量落地，特此就吕叔湘中学新建校校园文化建设开展招标。

项目建设地点：吕叔湘中学（新校区）

- 采购标的

| 序号 | 项目名称 | 数量 | 单位 | ★技术参数及要求 | 备注 | 单项最高限价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.导示系统 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 停车场牌 | 3 | 块 | 规格： 导视牌：宽800*高1800，厚度120mm，单面展示。 材质： 结构造型304不锈钢,板材厚度≥1.5mm。 制作工艺： 结构造型激光切割焊接，表面汽车烤漆工艺； 画面：防紫外线高清UV打印、环保油墨； 安装方式： C30砼基础（表面复原原地面形态）+预埋铁件（不锈钢管结构）；预埋长1000*宽500mm*高800mm | 详见附件设计方案P49 | 14850 |
| 2 | 路名牌 | 13 | 块 | 规格： 宽725*高2000mm，厚度120mm，双面展示。 材质： 结构造型304不锈钢，板材厚度≥1.5mm； 制作工艺： 结构造型激光切割焊接，表面汽车烤漆工艺； 画面：防紫外线高清UV打印、环保油墨； 安装方式： C30砼基础（表面复原原地面形态）+预埋铁件（不锈钢管结构）；预埋长1000*宽500mm*高800mm | 详见附件设计方案P50 | 70200 |
| 3 | 教室牌 | 90 | 块 | 规格： 教室牌宽290*高110mm,厚度5+3+3mm（三层复合），底座厚度10mm;双面展示 材质： 亚克力板材(PMMA材料)，板材厚度≥3mm,复合工艺使用。 制作工艺： 激光切割边框及文字造型； 画面：防紫外线高清UV打印、环保油墨； 安装方式： 墙面打孔、膨胀螺丝（2枚）固定、镜钉（2枚）装饰；抽插式可更换； | 详见附件设计方案P51 | 8550 |
| 4 | 科室牌 | 280 | 块 | 规格： 科室牌宽290*高110mm,厚度5+3+3mm（三层复合），底座厚度10mm;双面展示 材质： 亚克力板材(PMMA材料)，板材厚度≥5mm,复合工艺使用。 制作工艺： 1、激光切割边框及文字造型；画面：防紫外线高清UV打印、环保油墨； 安装方式： 墙面打孔、膨胀螺丝（2枚）固定、镜钉（2枚）装饰；抽插式可更换； | 详见附件设计方案P52 | 26600 |
| 5 | 校园 总导视 | 3 | 块 | 规格： 宽725*高2000mm，厚度120mm，45度角单面展示。 材质： 304不锈钢结构造型,板材厚度≥1.5mm； 制作工艺： 结构造型激光切割焊接，表面汽车烤漆工艺； 画面：画面：高清防紫外线UV打印、环保油墨； 安装方式： C30砼基础（表面复原原地面形态）+预埋铁件（不锈钢管结构，见施工图纸）；预埋长1000*宽500mm*高800mm | 参考附件设计方案 P28-P42 P49-P52 进行拓展深化设计（含设计图、效果图和施工图） | 16200 |
| 6 | 楼层 导视牌 | 60 | 块 | 规格： 宽600*高800mm，折弯厚度20mm,单面展示。 材质： 304不锈钢结构造型，板材厚度≥1.5mm； 底板高密度雪弗板，板材厚度≥10mm； 制作工艺： 结构造型由机床冲压成型，增加抽拉槽位，便于内容更换，画面：高清防紫外线UV打印，环保油墨； 安装方式： 高密板膨胀螺丝贴墙固定，不锈钢造型套于底板，四周广告胶封边 | 参考附件设计方案P28-P42 P49-P52 进行拓展深化设计 （含设计图和效果图） | 39000 |
| 7 | 卫生间 标牌 | 101 | 块 | 规格： 宽138*高240mm,厚度5+3+3mm（三层复合），底座厚度10mm;双面展示。 材质： 亚克力板材(PMMA材料)，板材厚度≥3mm,复合工艺使用。 材质： 亚克力板材(PMMA材料)，板材厚度≥5mm,复合工艺使用。 制作工艺： 1、激光切割边框及文字造型；画面：高清防紫外线UV打印、环保油墨； 安装方式： 墙面打孔、膨胀螺丝（2枚）固定、镜钉（2枚）装饰；抽插式可更换； | 参考附件设计方案P28-P42 P49-P52 进行拓展深化设计 （仅须设计图） | 9595 |
| 8 | 普通 贴牌 | 27 | 块 | 规格： 贴牌宽290*高110mm,厚度5mm，单面展示 材质： 亚克力板材(PMMA材料)，板材厚度≥5mm,复合工艺使用。 制作工艺： 激光切割边框及文字造型；画面：高清防紫外线UV打印、环保油墨； 安装方式： 墙面打孔、膨胀螺丝（4枚）固定、镜钉（4枚）装饰； | 参考附件设计方案P28-P42 P49-P52 进行深化拓展设计 （仅须设计图） | 2160 |
| 9 | 数字 门牌 | 393 | 块 | 规格： 数字门牌宽120*宽60mm，厚度1.5mm;单面展示 材质： 304不锈钢结构造型，板材厚度≥1.5mm； 画面：高清防紫外线UV打印、环保油墨； 制作工艺： 激光切割边框及文字造型， 画面：高清防紫外线UV打印、环保油墨； 安装方式： 打孔螺丝固定； | 参考附件设计方案P28-P42 P49-P52 进行拓展深化设计 （仅须设计图） | 11004 |
| 10 | 宿舍 门牌 | 392 | 块 | 规格： 数字门牌长155*宽91mm,厚度1.5mm;单面展示 材质： 结构造型304不锈钢，板材厚度≥1.5mm； 制作工艺： 激光切割； 画面：高清防紫外线UV打印、环保油墨；； 安装方式： 打孔螺丝固定； | 参考附件设计方案P28-P42 P49-P52 进行拓展深化设计 （仅须设计图） | 15680 |
| 11 | 桥名牌 | 4 | 块 | 规格： 宽725*高2000mm*厚12mm,双面展示 材质： 结构造型304不锈钢,板材厚度≥1.5mm； 制作工艺： 结构造型激光切割焊接，表面汽车烤漆工艺； 安装方式： C30砼基础（表面复原原地面形态）+预埋铁件（不锈钢管结构，）；预埋长1000*宽500mm*高800mm | 参考附件设计方案P28-P42 P49-P52 进行拓展深化设计（含效设计图和效果图） | 21600 |
| 12 | 车库墙围指示（1） | 2 | 块 | 规格： 宽4400*高600mm，厚度2mm，单面展示 材质： 基材6061宽幅铝板，板材厚度≥2mm； 制作工艺： 基材激光切割，画面UV打印、覆高强度反光膜； 安装方式： 膨胀螺丝打孔贴墙安装； | 参考附件设计方案P28-P42 P49-P52 进行拓展深化设计 （仅须设计图） | 9900 |
| 13 | 车库墙围指示（2） | 1 | 块 | 规格： 宽5700*高600mm，厚度2mm，单面展示 材质： 基材6061宽幅铝板，板材厚度≥2mm； 制作工艺： 基材激光切割，画面UV打印、覆高强度反光膜； 安装方式： 膨胀螺丝打孔贴墙安装； | 参考附件设计方案P28-P42 P49-P52 进行拓展深化设计 （仅须设计图） | 7740 |
| 14 | 车库楼梯导视牌 | 6 | 块 | 规格： 宽650*高970mm，折弯厚度10mm,单面展示 材质： 结构造型304不锈钢，板材厚度≥2mm； 底板高密度雪弗板，板材厚度≥10mm； 制作工艺： 结构造型由机床冲压成型，表面UV打印打印，环保油墨； 安装方式： 高密板膨胀螺丝贴墙固定， 不锈钢造型套于底板， 四周广告胶封边 | 参考附件设计方案P28-P42 P49-P52 进行拓展深化设计 （仅须设计图） | 6120 |
| 15 | 车库交通标识牌 | 41 | 块 | 规格： 宽640*高530mm,折弯厚度10mm 材质： 结构造型304不锈钢，板材厚度≥2mm； 底板高密度雪弗板，板材厚度≥10mm； 制作工艺： 结构造型由机床冲压成型，表面UV打印打印，环保油墨； 安装方式： 高密板膨胀螺丝贴墙固定， 不锈钢造型套于底板， 四周广告胶封边 | 参考附件设计方案P28-P42 P49-P52 进行拓展深化设计 （仅须设计图） | 34440 |
| 16 | 楼名 立体字 | 42 | 字 | 规格： 单字宽765*高700mm，折弯厚度≥30mm 材质： 结构造型304不锈钢，板材厚度≥1.5mm； 制作工艺： 激光切割，表面汽车烤漆工艺； 安装方式： 膨胀螺丝打孔贴墙安装； | 参考附件设计方案P28-P42 P53 进行拓展深化设计 （仅须设计图） | 52920 |
| 17 | 楼名 立体字 | 4 | 字 | 规格： 单字宽1075*高1800mm，折弯厚度≥40mm 材质： 结构造型304不锈钢，板材厚度≥1.5mm； 制作工艺： 激光切割，表面汽车烤漆工艺； 安装方式： 外墙加装304不锈钢脚架，立体字焊接固定其上； | 参考附件设计方案P28-P42 P54 进行拓展深化设计 （仅须设计图） | 7200 |
| 18 | 立体 校标 | 1 | 块 | 规格： 宽1162*高1200mm，厚度≥30mm 材质： 结构造型304不锈钢，板材厚度≥1.5mm； 制作工艺： 激光切割，表面汽车烤漆工艺； 安装方式： 膨胀螺丝打孔贴墙安装； | 参考附件设计方案P28-P42 进行拓展深化设计 （仅须设计图） | 3620 |
| 19 | 东门文化理念小品 | 1 | 项 | 规格： 底座高度：长5000*宽400*高240mm； 内部需要镀锌管结构加固 斜坡字：长5000*厚400*高560mm； 内部需要镀锌管结构加固 材质： 结构造型304不锈钢，板材厚度≥1.5mm； 制作工艺： 激光切割，造型折弯，表面汽车烤漆工艺； 安装方式： 地面C30砼基础硬化，硬化厚度10mm；落地摆放，膨胀螺丝固定位置； | 参考附件设计方案P55 | 16800 |
| 2.VI部分应用制作 |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 大信纸 | 500 | 本 | 规格： 信纸尺寸长297mm*宽210mm，100张/本 材质： 80g双胶纸； 工艺： 环保油墨彩色印刷，胶装工艺； | 详见附件设计方案P47 | 5500 |
| 21 | 5号信封 | 300 | 个 | 规格： 信封尺寸长220mm*宽110mm； 材质： 120G白牛皮纸； 工艺： 画面双面印刷，信封切模压痕，糊裱制成； | 详见附件设计方案P45 | 360 |
| 22 | 文件袋 | 1000 | 个 | 规格： 文件袋尺寸长320mm*宽230mm 材质： 120G白牛皮纸； 工艺： 画面双面印刷，信封切模压痕，糊裱制成； | 详见附件设计方案P46 | 5000 |
| 23 | 工作证 | 200 | 个 | 规格： 卡套尺寸宽70mm*长110mm,内页尺寸54*85mm;挂绳总长900mm，宽度20mm； 材质： 1.卡套ABS材质，内页铜版纸，250g厚度0.25mm，挂绳棉纶材质； 工艺： 卡套画面UV打印,内页双面印刷内容，挂绳热转印单色UV打印。 | 详见附件设计方案P44 | 2200 |
| 24 | 小信纸 | 500 | 本 | 规格： 信纸尺寸长190mm*宽130mm 材质：80g双胶纸； 工艺： 环保油墨彩色印刷，胶装工艺； | 参考附件设计方案P28-P42 P44-P47 进行拓展深化设计 （仅须设计图） | 4000 |
| 25 | 7号信封 | 300 | 个 | 规格： 信封尺寸长229mm*宽162mm 材质： 120G白牛皮纸； 工艺： 环保油墨彩色印刷，信封切模压痕，糊裱制成； | 参考附件设计方案P28-P42 P44-P47 进行拓展深化设计 | 450 |
| 26 | 就餐卡 贴纸 | 10000 | 张 | 规格： 饭卡贴尺寸长85mm*宽54mm 材质：写真贴纸，双面； 工艺：画面双面UV打印； | 参考附件设计方案P28-P42 P44-P47 进行拓展深化设计 （仅须设计图） | 10000 |
| 27 | 席卡 | 100 | 个 | 规格： 席卡尺寸长210mm*宽148mm 材质： 亚克力板材(PMMA材料)，底座厚度≥9mm，面板厚度2.5+2.5mm复合工艺使用； 工艺： 八字卡槽，双面亚克力夹板； | 参考附件设计方案P28-P42 P44-P47 进行拓展深化设计 （仅须设计图） | 1800 |
| 3.文字公园 |  |  |  |  |  |  |
| 28 | 土方 处理 | 17700 | ㎥ | 现场土方为回填土，需要专业挖机等机械按照设计要求进行造型造景，并适当压实，多余土方约7000㎥需要外运（外弃地址自行安排），整体土层厚度约4m。 | 参考附件设计方案P57-P61 进行深化设计，（需要深化标高以及基础绿化布局含效果图和施工图） | 284000 |
| 29 | 底基 处理 | 846 | ㎡ | 施工流程： 1.地面水平标记； 2.第一层C20混凝土地面找平，厚度100mm; 3.面层1:2.5水泥砂浆地面找平，厚度50mm; | 参考附件设计方案P57-P61 进行深化设计（含效果图和施工图） | 169200 |
| 30 | 砖石 铺装 | 846 | ㎡ | 材质： 规格： 长300*宽150*厚度50mm 材质： 青石板造型定制，透气性极强、吸水性好，保持空气湿度，耐磨损； 施工流程： 基层处理: 1.青石砖施工前将地面基层上的落地灰、浮灰等杂物细致的清理干净，并用钢丝刷或钢扁铲清理，施工前要对地面刷一道水泥浆结合层。基层处理应注意达到施工条件的要求，考虑到装饰厚度的需要，在正式施工前用清水湿润地面但不能有积水。 2.弹线:在场地的中心弹垂直的十字控制线，用以检查和控制青石砖板块的位置，十字线可以弹在地面上并一直墙面底部。在地面弹出十字线后，并根据石材规格地面弹出石材分格线。 稀水泥浆，用浆壶分次灌入缝隙内或者用干水泥拌合色粉擦缝完成后及时将石材版面的水泥浆用 棉丝清理干净后加以保护；砖石铺装完成后的路面标高需与外围草皮齐平（外围草皮高度需参照现场实际情况）； | 参考附件设计方案P57-P61 进行深化设计（含效果图和施工图） | 186120 |
| 31 | ◯金属长廊 | 85390 | KG | 地面金属长廊廊架需满足教育展示与休闲双重属性，且能满足不同规模团体参观学习，能容纳相应人流量，兼具美观性，整体廊架覆盖面长度应不少于150米，廊架规格限定最低高度≥2600mm,最窄宽度≥3000mm 材质： 150*150镀锌方钢管（壁厚4mm），白色镀锌方钢管（壁厚4mm）+深咖色氟碳漆钢板,50*50白色氟碳漆镀锌方钢管（壁厚4mm）；每档间隔100mm； 制作工艺、安装流程： 步骤1：成品工厂定制，整体颜色米白色，现场组装、结构建造、电焊、打磨、补漆； 步骤2：成品接触的地面开挖，砼基础深度500mm,将嵌入式零件放入坑中，并使嵌入式零件面板与地面并保持水平。 步骤3：在开挖的坑中填充C30混凝土以固定嵌入的部分，并在混凝土固化后继续进行下一个安装。 步骤4：用M12*500mm地脚螺栓将格栅廊桥固定到嵌入式部件上。 | 参考附件设计方案P57-P61 进行深化设计（含效果图和施工图，砼基础尺寸和要求施工图要标示清楚） | 972400 |
| 32 | ◯单体装置（1） | 25.8 | ㎡ | 规格： 文字互动装置，长8900*高2900*厚度600mm 材质： 氟碳漆钢板、氟碳漆镀锌方钢管；壁厚：4mm 制作工艺、安装流程： 步骤1：成品工厂定制，整体颜色米白色，现场组装； 步骤2：成品接触的地面开挖，深度500mm,将嵌入式零件（厚20mm钢板+钢结构预留部件，具体须施工图设定）放入坑中，并使嵌入式零件面板与地面并保持水平。 步骤3：在开挖的坑中填充C30混凝土以固定嵌入的部分，并在混凝土固化后继续进行下一个安装。 步骤4：用M12*500mm地脚螺栓将装置固定到嵌入式部件上。 | 参考附件设计方案P57-P61 进行深化设计（含效果图和施工图，砼基础尺寸和要求施工图要标示清楚） | 54180 |
| 33 | ◯单体装置（2） | 48.6 | ㎡ | 规格： 灯谜互动区，长20250*高2400*厚度300mm 材质： 钢筋混泥土结构、氟碳漆钢板（厚度：4mm）、白色涂料； 制作工艺、安装流程： 步骤1：成品工厂定制，整体颜色米白色，现场组装； 步骤2：成品接触的地面开挖，深度500mm,将嵌入式零件（厚20mm钢板+钢结构预留部件，具体须施工图设定）放入坑中，并使嵌入式零件面板与地面并保持水平。 步骤3：在开挖的坑中填充C30混凝土以固定嵌入的部分，并在混凝土固化后继续进行下一个安装。 步骤4：用M12*500mm地脚螺栓将装置固定到嵌入式部件上。 | 参考附件设计方案P57-P61 进行深化设计（含效果图和施工图，砼基础尺寸和要求施工图要标示清楚） | 102340 |
| 34 | ◯单体装置（3） | 35.5 | ㎡ | 规格： 长廊秀板区，长16900*高2100*厚度300mm 材质： 钢筋混泥土结构、镀锌钢管（厚度：5mm,每档间隔220mm）、耐候钢（壁厚：5mm）； 制作工艺、安装流程： 步骤1：成品工厂定制，整体颜色米白色，现场组装； 步骤2：成品接触的地面开挖，深度500mm,将嵌入式零件（厚20mm钢板+钢结构预留部件，具体须施工图设定）放入坑中，并使嵌入式零件面板与地面并保持水平。 步骤3：在开挖的坑中填充C30混凝土以固定嵌入的部分，并在混凝土固化后继续进行下一个安装。 步骤4：用M12*500mm地脚螺栓将装置固定到嵌入式部件上。 | 参考附件设计方案P57-P61 进行深化设计（含效果图和施工图，砼基础尺寸和要求施工图要标示清楚） | 47600 |
| 35 | ◯单体装置（4） | 10 | 块 | 规格： 装置展板，高2000mm*宽800mm，厚度12mm. 材质： 结构造型304不锈钢，板材厚度≥1.5mm； 制作工艺、安装流程： 步骤1：成品工厂定制，整体颜色米白色，现场组装； 步骤2：成品接触的地面开挖，深度500mm,将嵌入式零件（厚20mm钢板+钢结构预留部件，具体须施工图设定）放入坑中，并使嵌入式零件面板与地面并保持水平。 步骤3：在开挖的坑中填充C30混凝土以固定嵌入的部分，并在混凝土固化后继续进行下一个安装。 步骤4：用M12*500mm地脚螺栓将装置固定到嵌入式部件上。 | 参考附件设计方案P57-P61 进行深化设计（含效果图和施工图） | 23000 |
| 36 | ◯景观雕塑（1） | 1 | 组 | 主体造型以现代抽象表现手法红山文化玉龙造型 规格： 主体最大尺寸直径2400*高2200mm 基础底座尺寸直径3450mm高1000mm 材质： 水泥砂浆+芝麻白花岗岩宽600mm*长600mm*厚20mm，主体氟碳漆钢板+304不锈钢（厚5mm）+镀锌方钢管（厚6mm） 制作工艺、安装流程： 激光切割，表面汽车烤漆工艺高温打造，色彩鲜艳，不易掉漆； 1.成品工厂定制，现场组装； 2.成品接触面开挖，深度500mm,将嵌入式零件放入坑中，并使嵌入式零件面板与地面保持水平 步骤3：在开挖的坑中填充C30混凝土以固定嵌入的部分，混凝土固化。 步骤4：用M12*500mm地脚螺栓将雕塑固定到嵌入式部件上。 | 参考附件设计方案P57-P61 进行深化设计（含效果图和施工图） | 95000 |
| 37 | ◯景观雕塑（2） | 1 | 组 | 主体造型以具象表现手法表现党旗飘扬 规格： 主体最大尺寸长2500*宽375mm*高2590mm 基础底座最大尺寸长4120mm*3000mm高600mm 主体结构长5000*宽5000*高3200mm 材质： 水泥砂浆+芝麻白花岗岩宽600mm*长600mm*厚20mm，主体氟碳漆钢板+304不锈钢（厚5mm）+镀锌方钢管（厚度：6mm） 制作工艺、安装流程： 激光切割，表面汽车烤漆工艺高温打造，色彩鲜艳，不易掉漆； 1.成品工厂定制，现场组装； 2.成品接触面开挖，深度500mm,将嵌入式零件放入坑中，并使嵌入式零件面板与地面保持水平 步骤3：在开挖的坑中填充C30混凝土以固定嵌入的部分，混凝土固化。 步骤4：用M12*500mm地脚螺栓将雕塑固定到嵌入式部件上。 | 参考附件设计方案P57-P61 进行深化设计（含效果图和施工图） | 109000 |
| 38 | ◯人物雕塑 | 7 | 组 | 规格： 地台规格：长800mm*宽600mm*高300mm； 人物雕塑：身高1800*肩宽800mm*身厚500mm; 材质： 地台：C30混凝土+砖+天然黑金大理石+雕刻文字 雕塑材料：纤维增强塑料（玻璃钢）等复合材料。 安装方式及工艺： 雕塑脚底预留预埋镀锌管（规格DN15）钢结构+C30砼基础浇筑形成地台+地台四周砌砖平整+干挂大理石+水平面大理石铺设+大理石阴刻文字，填金漆； | 参考附件设计方案P57-P61 进行深化设计（含效果图和施工图） | 206500 |
| 39 | ◯景观石 | 7 | 块 | 规格： 景观石≥高3000*宽2000*厚度1200mm 材质： 花岗岩景观石造型定制；工艺：景观石字体阴刻描红色； 安装方式： 1.下挖深度1000mm，安装位土层面夯实，建方2000*1500mm。 2.景观石地基要求：双层钢筋（直径12mm），C30混凝土浇筑；砼基础厚度400mm； | 参考附件设计方案P57-P61 进行深化设计（含效果图和施工图） | 96600 |
| 40 | 户外定制座椅 | 52 | 米 | 材质： 凳面防腐柳桉木厚度：1.8cm，间距80mm；刷酚醛防腐漆做防腐处理，凳脚304不锈钢；厚度1.2mm。 安装方式：凳脚C30砼基础（厚度400mm），落地摆放，膨胀螺丝固定椅脚。 | 参考附件设计方案P57-P61 进行深化设计（含效果图和施工图） | 39000 |
| 41 | 造型 花坛 | 46 | 米 | 规格： 长度20米，高度900mm,面宽300mm 材质： 基础造型黏土砖砖砌，灰缝缝隙10mm，面层户外真石漆； 安装方式：黏土砖砖砌，水泥找平，刷户外真石漆 | 参考附件设计方案P57-P61 进行深化设计（含效果图和施工图） | 17280 |
| 42 | ◯景观灯 | 40 | 个 | 规格： 高度2400mm 材质：灯内嵌led灯带，变压器，115w；高度2000mm的304不锈钢造型灯杆，不锈钢烤漆造型灯罩400mm*200mm*200mm，板材厚度≥1.5mm； 安装方式：C30砼基础+预埋铁件；硬化深度800mm | 参考附件设计方案P57-P61 进行深化设计（含效果图和施工图） | 64000 |
| 43 | 文化 版面 | 120 | ㎡ | 材质： 亚克力板10mm+5mm双层符合、高密度雪弗板10mm、卡布灯箱led灯带+1mm水晶面板、部分石膏造型基础制作 水晶面板面+led灯,115W | 参考附件设计方案P57-P61 进行拓展深化策划、设计（含版面内容策划、撰写、版面设计、效果图和施工图的绘制） | 78000 |
| 44 | ◯电路铺设 | 1700 | 米 | 材质： 电缆保护管PE25管 壁厚1.5mm。 景观配电干线选用YJV-1kv交联聚乙烯绝缘电力电缆。 路灯、地灯照明供电回路选用YJV-0.6/1.0kv交联聚乙烯绝缘电力电缆。 版面照明及动力供电回路选用JHS-0.5KV防水橡套软电缆。 安装方式： 电力电缆在室外穿塑料管敷设,在土层中埋深:人行道0.7 m、绿化带0.7m;过车道应穿SC钢保护套管，钢保护套管应低于路基0.5m 以上。 | 参考附件设计方案P57-P61 进行拓展深化设计（含电路布局和施工图的绘制） | 136000 |
| 45 | ◯给排水 | 1 | 项 | 要求：根据整个文字公园的面积及道路、构筑物、土层高度等情况，设计给排水系统（ 包括但不限于排水沟、排水井、排水管道的材质，排水管道直径不低于300mm波纹管，给水不低于40mmPPR管，雨水井的间距不高于20m。）能与学校雨水井对接。 | 参考附件设计方案P57-P61 进行拓展深化设计 （含施工图） | 59685 |
| 4.主题雕塑 |  |  |  |  |  |  |
| 46 | ◯主题雕塑 | 1 | 项 | 规格： 基座尺寸：长9200*宽9200*高450mm 地台尺寸：长7500*宽7500*高600mm 主体结构：长2150*宽2150*高7600mm 顶部紫铜雕塑尺寸： 材质： 钢筋C30混凝土+天然黑金大理石+砂岩浮雕+不锈钢； 钛合金紫铜包边、钛合金紫铜立体校徽、钛合金紫铜厚度3mm。 | 详见附件设计方案P63-P67 进行拓展深化设计 （含效果图和施工图） | 350000 |
| 5.户外景观 |  |  |  |  |  |  |
| 47 | 河岸文化小品 | 4 | 组 | 规格： 主体尺寸：长5000*宽1000*高2400（地面以上净高，具体见附件图纸） 材质： 主体立柱材质黏土砖；结构背板304不锈钢，厚度50mm；凳面防腐木板材，间距30mm；发光材料双排120灯带，白光。 制作工艺、安装流程： 主体立柱下方开挖，深度500mm,在开挖的坑中填充C30混凝土（砼基础）,上方主体立柱砌黏土砖，灰缝缝隙10mm，表面白色喷砂，立柱分别长780mm*宽600mm*高2400mm,长420mm*1000mm*2000mm；结构背板304不锈钢板造型切割焊接，表面汽车烤漆工艺，两侧垂直面固定于立柱墙体；休闲座椅主题黏土砖砖砌，灰缝缝隙10mm，表面水泥磨平，凳面防腐木板材铺贴。装饰面304不锈钢精工雕刻立体字，规格长450*450mm,字体厚度200mm；304不锈钢精工雕刻造型版面，规格长600*高1300mm,长300*高900mm，厚度50mm; | 详见附件设计方案P69-P70 | 147200 |
| 48 | 运动文化小品 | 3 | 组 | 规格： 主体尺寸：长4800*高1500，厚度300mm 材质： 结构造型304不锈钢，板材厚度≥1.5mm； 制作工艺： 结构造型激光切割焊接，表面汽车烤漆工艺； 制作工艺、安装流程： 结构造型激光切割焊接，表面汽车烤漆工艺高温打造，色彩鲜艳，不易掉漆； 步骤1：在地面上挖一个坑。凹坑的尺寸大于嵌入部分的尺寸≥20-30CM。 步骤2：将嵌入式零件放入坑中，并使嵌入式零件面板与地面保持水平，并保持水平。 步骤3：在开挖的坑中填充混凝土以固定嵌入的部分，并在混凝土固化后继续进行下一个安装。 步骤4：用螺母将车牌固定到嵌入式部件上。 | 详见附件设计方案P71 | 28500 |
| 49 | “党的教育方针”文化单品 | 1 | 组 | 规格： 主体尺寸：长3200*宽1000*高1380mm 单字尺寸：宽210*高210*厚500mm 材质： 整体结构造型304不锈钢，板材厚度≥1.5mm； 制作工艺： 结构造型激光切割焊接，表面汽车烤漆工艺；字体激光焊接底座； 安装方式：C30砼基础厚度400mm，落地摆放，膨胀螺丝固定；加固焊接 | 详见附件设计方案P72 | 15400 |
| 50 | “社会主义核心价值观”文化单品 | 1 | 组 | 规格： 主体尺寸：长3200*宽1000*高1900mm 单字尺寸：宽240*高240*厚600mm 材质： 结构造型304不锈钢，板材厚度≥1.5mm； 制作工艺： 结构造型激光切割焊接，表面汽车烤漆工艺；字体激光焊接底座； 安装方式：C30砼基础厚度400mm，落地摆放，膨胀螺丝固定；加固焊接 | 详见附件设计方案P73 | 15600 |
| 51 | “放眼看世界”墙面文化 | 40 | ㎡ | 规格： 尺寸：长40000*高1000mm 材质：环保的丙烯颜料； 制作工艺： 1.墙面角磨机打磨，清除墙面污浊物； 2.墙面一遍涂刷加固剂，二遍涂刷白色面漆，三遍丙烯颜料手绘上色 | 详见附件设计方案P74-P77 | 14000 |
| 52 | “放眼看世界”地面文化 | 410 | ㎡ | 规格： 地贴单套尺寸：长4650*宽8760mm，制作10套 材质： 黑色背胶地胶UV打印写真，厚1mm； 安装方式： 地面角磨机打磨，整平地面及污浊伍，黑色写真背面自带粘着剂，直接贴于装饰面。 | 详见附件设计方案P78 | 24600 |
| 6.场馆建设（校史馆、会议室、军模展示馆） |  |  |  |  |  |  |
| 6.1校史馆 |  |  |  |  |  |  |
| 53 | 顶面吊顶 | 315 | ㎡ | 材质： 轻钢龙骨+石膏板+乳胶漆+铝方管（规格80mm*150mm；壁厚1.2mm；间距100mm）+射灯（78盏、暖光、≥15瓦）+筒灯（39盏、暖光、≥30瓦）+平板灯（4盏；600mm*600mm白光≥ 30瓦） | 详见附件设计方案P81-P85 进行深化设计（含效果图和施工图） | 166950 |
| 54 | 墙面基础 | 316.5 | ㎡ | 材质： 轻钢龙骨+石膏板+木工板+饰面板+乳胶漆+铝格栅（间距60mm）+灯带 | 详见附件设计方案P81-P85 进行深化设计（含效果图和施工图） | 142425 |
| 55 | 版面 | 200 | ㎡ | 材质： 雪弗板，亚克力板，亚克力雕刻字,复合工艺使用。雪弗板（厚度10mm），亚克力板5mm+3mm，亚克力雕刻字,复合工艺使用。 | 详见附件设计方案P81-P85 进行深化设计（含效果图和施工图） | 92000 |
| 56 | 景观单品 | 4 | 组 | 规格： 长3000*高1000*400mm 材质： 聚苯乙烯泡沫字，厚：150mm。 | 详见附件设计方案P81-P85 进行深化设计（含效果图和施工图） | 22400 |
| 57 | 展陈柜 | 10 | 组 | 规格： 长1500*宽400*高900mm 材质： 柜板EO级实木生态板材，板厚18mm；10mm钢化玻璃；镀铬不锈钢五金件； 安装流程： 1.成品定制，现场组装。 | 详见附件设计方案及尺寸示意图P81-P85 | 27000 |
| 58 | 显示屏 | 1 | 台 | 规格： 尺寸：32英寸，716*422*80mm,分辨率1080P，刷新率60HZ，双频WIFI | 详见附件设计方案P81-P85 | 6500 |
| 59 | 中岛台 | 3 | 组 | 规格： 长2400*宽1400*高900mm 材质： EO级实木生态板材, 内嵌P2LED屏： 规格、性能： P2显示屏，屏幕尺寸3200*2400mm，含框尺寸3800*3000mm,模组尺寸320mm*160mm 像素间距：2mm 像素结构：1R1G1B 像素密度： 250000/m2 模组分辨率：160*80 模组尺寸：320mm*160mm换帧频率：≥60HZ 刷新率：≥3840HZ 白平衡亮：≥600cd/㎡ 色温：3200K—9300K可调 水平视角：≥140° 垂直视角： ≥120° 可视距离：≥3米 亮度均匀性：≥97% 对比度：≥3000:1 信号处理位数：16位*3 灰度等级： 65536 控制距离：网线：100米， 光纤：10公里 驱动方式：高灰阶恒流源驱动IC 控制方式：同步、异步 亮度调节范围：0到100无级调节 连续工作时间：≥72小时 寿命典型值：≥10万小时 防护等级： IP20 工作温度范围：-20 ℃ 至 50 ℃ 工作湿度范围：10 %- 80% RH 无凝结；存储温度范围： -20 ℃ 至 60 ℃；工作电压：DC:4.2-5V；供电要求：AC：220×（1±10%）V、50×（1±5%）Hz；最大功耗： 650 W/㎡ 平均功耗： 270 W/㎡。 安装流程： 1.成品定制，现场组装。 | 详见附件设计方案P81-P85 进行深化设计（含效果图和施工图） | 33000 |
| 60 | LED全彩显示屏 | 7.68 | ㎡ | 规格、性能： P2显示屏，屏幕尺寸3200*2400mm，含框尺寸3800*3000mm,模组尺寸320mm*160mm 像素间距：2mm 像素结构：1R1G1B 像素密度： 250000/m2 模组分辨率：160*80 模组尺寸：320mm*160mm换帧频率：≥60HZ 刷新率：≥3840HZ 白平衡亮：≥600cd/㎡ 色温：3200K—9300K可调 水平视角：≥140° 垂直视角： ≥120° 可视距离：≥3米 亮度均匀性：≥97% 对比度：≥3000:1 信号处理位数：16位*3 灰度等级： 65536 控制距离：网线：100米， 光纤：10公里 驱动方式：高灰阶恒流源驱动IC 控制方式：同步、异步 亮度调节范围：0到100无级调节 连续工作时间：≥72小时 寿命典型值：≥10万小时 防护等级： IP20 工作温度范围：-20 ℃ 至 50 ℃ 工作湿度范围：10 %- 80% RH 无凝结；存储温度范围： -20 ℃ 至 60 ℃；工作电压：DC:4.2-5V；供电要求：AC：220×（1±10%）V、50×（1±5%）Hz；最大功耗： 650 W/㎡；平均功耗： 270 W/㎡； 配套软件控制器、同屏器 | 详见附件设计方案P81-P85 | 49920 |
| 61 | 软座沙发 | 3 | 组 | 规格： 半弧形组合沙发：软包座2100*1000*500mm，茶几一张直径600mm,高度800mm,圆形软包凳，两个。直径300mm,高度350mm 材质： 实木生态板，不锈钢角，凳面pu材质填充高回弹海绵； 安装流程： 成品定制，现场组装。 | 详见附件设计方案P81-P85 进行深化设计（含效果图和施工图） | 6900 |
| 62 | ◯线路排布 | 264 | ㎡ | 材质： 2.5mm²线（单股铜芯）、网线 安装方式： 电线套管，暗装。 | 详见附件设计方案P81-P85 进行深化设计（含线路排布和施工图） | 39600 |
| 6.2会议室 （附施工图） |  |  |  |  |  |  |
| 63 | 顶面 吊顶 | 74 | ㎡ | 规格： 横线石膏吊顶上/下宽1000/800mm,纵向石膏吊顶左/右吊顶宽度600/600mm；异形； 材质： D38冷镀锌主龙骨，厚度2.0,mm，D50次龙骨； 防火石膏板，厚度12mm，具有了隔音、隔热、保温、轻质、高强、收缩率小等特点，且有较高的防火性能，防火时间>60分钟； 环保乳胶漆组合为VRayMtl材质，属水性涂料VOC很低，环保，对人体健康影响小。不需专用稀释剂，无毒阻燃。 制作工艺、安装流程： 主龙骨的相互间距≤1200m，固定板材的次龙骨间距≤600mm;吊杆长度≤500mm，天花防火石膏板封板，环保乳胶漆饰面； 格栅吊顶： 规格： 吊顶面积：长7000*宽7200mm； 材质： 1100铝材，经加工成U型铝方管，规格25*50*0.8mm，表面经过氧化处理，具有耐磨、耐腐蚀、不变色； 制作工艺、安装流程： 10#螺栓固定吊杆，卡式龙骨的相互间距≤1.2m，连接吊杆，连接件安装铝方管； 格栅间隔≤100mm； | 详见附件设计方案P87-P101 | 39220 |
| 64 | 墙面基础 | 33 | ㎡ | 材质： 轻钢龙骨+石膏板+木工板+长城板+乳胶漆+灯带 D38冷镀锌主龙骨，厚度2.0,mm，D50次龙骨；防火石膏板，厚度12mm，具有了隔音、隔热、保温、轻质、高强、收缩率小等特点，且有较高的防火性能，防火时间>60分钟；原木色30*40mm木方 制作工艺、安装流程： 1.在沿地、沿顶龙骨与地、顶面接触处要严密，同时要固定牢固，再按规定间距射钉(或用电钻打眼塞膨胀螺栓)将沿地、沿顶龙骨固定于地面和顶面。 2.射钉按中距 0.6~1.0M 的间距布置，水平方向不大于0.8M，垂直方向不大于 1.0M。射钉射入基体的最佳深度;混凝土为22~32 ;砖墙为30~50伽。 3.将预先切裁好长度的竖向龙骨，推向横向沿顶、沿地龙骨之内，缘朝向石板方向，竖向龙骨上下方向不能颠倒，现场切割时只能从上端切断，竖向龙骨接长可用在 C型龙骨的接缝处，用拉铆钉或自攻螺丝固定。 4.防火面板造型制作安装:防火板用胶粘剂或自攻螺丝固定于轻钢龙骨上螺丝间距四边为 200 mm,中间为 300 m· 5.乳胶漆饰面，原木色木方贴面 | 详见附件设计方案P87-P101 | 21450 |
| 65 | 墙面版面 | 35.6 | ㎡ | 材质： 雪弗板，双层厚度≥5+10mm； 亚克力板材(PMMA材料)，厚度≥3mm,复合工艺使用。 | 详见附件设计方案P87-P101 | 11392 |
| 66 | 线路排布 | 74 | ㎡ | 材质： 2.5mm²线（单股铜芯） 安装方式： 电线套管，暗装； | 详见附件设计方案P87-P101 | 8880 |
| 6.3军模展示区 （附施工图） |  |  |  |  |  |  |
| 67 | 玻璃柜 | 9 | 组 | 规格： 长1580*宽400*高2000mm 材质： 柜板EO级18mm白橡木纹生态板；玻璃门防爆钢化玻璃，厚度5mm。镀铬不锈钢五金件 安装流程：成品定制，现场组装。 | 详见附件设计方案P103-P108 （含效果图和尺寸示意图） | 43200 |
| 68 | 底柜 | 10 | 组 | 规格： 长1580*宽400*高500mm 材质： 柜板EO级18mm白橡木纹生态板；镀铬不锈钢五金件 安装流程： 成品定制，现场组装。 | 详见附件设计方案P103-P108 （含效果图和尺寸示意图） | 9000 |
| 69 | 储藏柜 | 5 | 组 | 规格： 长1220*宽400*高1000mm 材质： 柜板EO级15mm白橡木纹生态板；镀铬不锈钢五金件 安装流程： 成品定制，现场组装。 | 详见附件设计方案P103-P108 （含效果图和尺寸示意图） | 9000 |
| 70 | 展陈桌 | 11 | 张 | 规格： 长1400*宽800*高750mm 材质： 柜台EO级25mm白蜡木纹生态板，桌腿加厚H型不锈钢方管，高温喷塑黑色烤漆，间距1500mm； 镀铬不锈钢五金件。 安装流程： 成品定制，现场组装。 | 详见附件设计方案P103-P108 （含效果图和尺寸示意图） | 13000 |
| 71 | 模型 防尘罩 | 8 | 个 | 规格： 1、长*宽*高600*400*400mm 2、长*宽*高600*400*400mm 3、长*宽*高750*500*500mm 4、长*宽*高500*450*500mm 5、长*宽*高600*400*400mm 6、长*宽*高500*450*500mm 7、长*宽*高600*500*350mm 8、长*宽*高850*500*550mm 材质： 底座,铝制边框、实木底板，亚克力防尘罩 | 详见附件设计方案P103-P108 | 3200 |
| 72 | 介绍牌 | 49 | 块 | 规格： 80*50mm 材质： 亚克力板材，厚度≥10mm,复合工艺使用。 制作工艺、安装流程： 1.激光切割边框。 2.画面UV打印高清打印。 3.台面摆放； | 详见附件设计方案P103-P108 | 2450 |
| 7.楼宇文化布置（信息图文中心、教室、办公室、其它文化布置） |  |  |  |  |  |  |
| 7.1信息图文中心（要求版面立体化） |  |  |  |  |  |  |
| 73 | 1楼大厅墙（1） | 21.7 | ㎡ | 规格： 基础墙面长6200*高3500mm 材质： 铝方管，白色烤漆+不锈钢，木纹烤漆 | 详见附件设计方案P111 | 18445 |
| 74 | 1楼大厅墙（2） | 24 | ㎡ | 规格： 基础墙面:长4190*高2890mm,长4100*高2890mm 材质： 铝方管+宣绒布+雪弗板（厚度10mm） | 详见附件设计方案P112 | 16320 |
| 75 | 1楼大厅墙（3） | 16.4 | ㎡ | 规格： 画面:长4190*高2000mm,长4000*高2000mm 材质： 砂岩浮雕 | 详见附件设计方案P113 | 34440 |
| 76 | 2楼 文化墙 | 78 | ㎡ | 规格：版面78㎡ 材质：5+10mm高密板雪弗板UV打印版面，3+5mm亚克力150mmm*250mmm雕刻字，亚克力卡槽盒 | 详见附件设计方案P114-P120 | 20280 |
| 77 | 3楼 文化墙 | 55 | ㎡ | 材质： 雪弗板覆亚克力水晶片UV打印+亚克力雕刻字+书架EO级环保免漆板材（厚度：18mm）+镀锌板烤漆+亚克力卡槽盒 | 详见附件设计方案P121-P127 | 14300 |
| 78 | 5楼 文化墙 | 110.7 | ㎡ | 材质： 雪弗板覆亚克力水晶片" 打印+亚克力雕刻字+书架 助 级环保免漆板村(厚度:18mm)+锌板烤漆+亚克力卡槽盒+宣绒布 | 详见附件设计方案P128-P138 | 28782 |
| 79 | 6楼 文化墙 | 112 | ㎡ | 材质： 雪弗板覆亚克力水晶片" 打印+亚克力雕刻字书架 级环保免漆板材(厚度:18mm)+亚克力卡槽盒+宣绒布 | 详见附件设计方案P139-P149 | 29120 |
| 80 | 7楼 文化墙 | 112 | ㎡ | 材质： 雪弗板覆亚克力水晶片W 打印+亚克力雕刻字+镀锌板烤漆+克力卡槽盒+木纹相框 | 详见附件设计方案P150-P160 | 29120 |
| 81 | 8楼 文化墙 | 26.7 | ㎡ | 材质： 版面10mm雪弗板覆亚克力水晶片UV打印字体亚克力雕刻字 | 参考附件设计方案P161-P165 | 6942 |
| 7.2教室、办公室、楼梯墙面文化布置 |  |  |  |  |  |  |
| 82 | 教室墙面（国旗） | 90 | 面 | 规格： 6号国旗 材质： 亚克力板材(PMMA材料)，厚度≥2mm,复合工艺使用。 制作工艺、安装流程： 1.亚克力板材(PMMA材料)； 2.UV打印高清打印 3.通过版面自粘背胶固定； | 详见附件设计方案P167 | 7560 |
| 83 | 教室墙面（立体字） | 900 | 字 | 规格： 单字：长29*宽31mm，厚度10mm 标点：直径10mm 材质： 亚克力板材(PMMA材料)，厚度≥2mm,复合工艺使用。 制作工艺、安装流程： 1.UV打印高清打印 2.通过版面自粘背胶固定； | 详见附件设计方案P167-P168 | 16200 |
| 84 | 教室墙面（核心价值观） | 90 | 块 | 规格： 墙面：长600*宽600mm 材质： 高密度雪弗板（厚度10mm）+水晶面+UV打印 制作工艺、安装流程： 1.PVC板材造型激光切割。 2.UV打印高清打印 3.墙面广告专用玻璃胶及双面发泡胶固定； | 详见附件设计方案P168 | 7470 |
| 85 | 教室墙面（八礼四仪） | 90 | 块 | 规格： 墙面：长600*宽600mm 材质： 高密度雪弗板（厚度10mm）+水晶面+UV打印 制作工艺、安装流程： 1.PVC板材造型激光切割。 2.UV打印高清打印 3.墙面广告专用玻璃胶及双面发泡胶固定。 | 详见附件设计方案P168 | 7470 |
| 86 | 教室墙面（相框） | 360 | 个 | 规格： 相框：宽610*高766mm,边框22mm,厚度13mm 材质： 相框结构：背板+卡纸+有机玻璃+相框；相框采用红木色实木制作，书画作品校方提供； 制作工艺、安装流程： 墙面膨胀螺丝打扣，挂钩固定。 | 详见附件设计方案P169-P170 | 25200 |
| 87 | 作品装裱 | 360 | 副 | 制作工艺、安装流程： 作品刷浆与托纸粘合，四周绫娟装裱，放于相框内 | 详见附件设计方案P169-P170 | 18000 |
| 88 | 教室墙面（文化版面） | 180 | 块 | 规格: 墙面::宽 450*高 850mm 材质:10mm 高密板1V打印，厚度≥10mm。 | 详见附件设计方案P171 | 18900 |
| 89 | 教师 办公室 文化版面 | 195 | ㎡ | 规格： 画面：1.宽2580*高1500mm，2.宽1620*高1230mm，间数33间 材质： 10mm高密板UV打印，厚度≥10mm。 | 详见附件设计方案P172-P173 | 44850 |
| 90 | 教师 办公室 文化版面 | 33 | 块 | 规格： 画面：宽620*高830mm 材质： 10mm高密板，厚度≥10mm。 工艺： 画面UV打印 | 详见附件设计方案P174 | 7590 |
| 91 | 大楼梯 墙面文化 | 126.4 | ㎡ | 规格： 墙面：长3950*高1000mm,32面墙 材质： 10mm高密板UV打印，厚度≥10mm。 | 详见附件设计方案P175 | 29072 |
| 92 | 小楼梯 墙面文化 | 80 | ㎡ | 规格： 墙面：长2500*高1000mm,32面墙 材质： 10mm高密板UV打印，厚度≥10mm。 | 详见附件设计方案P176 | 18400 |
| 7.3其它文化建设 |  |  |  |  |  |  |
| 93 | 宿舍 墙面文化 | 24 | ㎡ | 材质： 10mm高密板uv，1mm亚克力。 | 详见附件设计方案P178-P179 | 8640 |
| 94 | 食堂 墙面文化 | 15.4 | ㎡ | 规格： 墙面：长2600*高3000mm,2面墙 材质： 10mm高密板，厚度≥10mm；亚克力板材(PMMA材料)，厚度≥3mm，写真海报 | 详见附件设计方案P180 | 5544 |
| 95 | 卫生间 门口屏风 | 25 | 扇 | 规格： 屏风宽830*高2310mm 材质： 结构造型5083铝合金，厚度：50mm； 制作工艺、安装流程：结构造型机床冲压成型，表面烤漆，上下碰撞螺丝固定墙面 | 详见附件设计方案P181 | 30000 |
| 96 | 卫生间 提示牌 | 150 | 块 | 规格：提示牌：长450*宽220mm 材质：亚克力板材，厚度≥5mm； 工艺：画面背打UV打印 | 详见附件设计方案P182 | 7500 |
| 97 | 卫生间 提示牌 （七步洗手法） | 81 | 张 | 规格： 七步洗手法：宽1500*高1200mm 材质：亚克力板材，画面反打UV | 详见附件设计方案P183 | 4860 |
| 98 | 卫生间 隔断画面提示牌 | 200 | 张 | 规格： 提示牌：宽800*高1800mm 材质： 黑色背胶写真 | 参考附件设计方案P184 | 6000 |
| 99 | 卫生间文化版面 | 150 | 张 | 规格： 提示牌：宽880*高2220mm 材质： 5mm高密板uv+5毫米透明亚克力uv | 详见附件设计方案P185 | 42000 |
| 最高限价 |  |  |  |  |  | 4989186 |

- 注：1、本项目核心产品为“文字公园”中的“金属长廊”。

- 2、“采购标的”与“附件：《吕叔湘中学新建校校园文化设计方案》”不一致时，以“附件：《吕叔湘中学新建校校园文化设计方案》”为准。

- ★3、“采购标的”中的“技术参数及要求”为实质性要求，投标人投标产品必须满足或优于技术参数及要求，负偏离为无效投标。

4、供货安装中如涉及商品包装、快递包装及绿色建材的，其标准应不低于《关于印发<商品包装政府采购需求标准（试行）>、 <快递包装政府采购需求标准（试行）>的通知》、《绿色建筑和绿色建材政府采购需求标准》规定的要求。

- 三、服务内容和标准

- 本项目建设主要包含以下内容

- 1、VI延展应用深化设计及实施；

- 2、学校导示系统深化设计及实施；

- 3、文字公园深化设计及实施；

- 4、主题雕塑深化设计及实施

- 5、校史馆深化设计及实施；

- 6、户外景观根据设计方案实施；

- 7、场馆文化建设（除校史馆外）根据设计方案实施；

- 8、楼宇文化、专用教室文化及科室牌等根据设计方案实施。

- 注：具体内容详见附件：《吕叔湘中学新建校校园文化设计方案》

- （二）深化设计内容及要求

- 1、学校VI应用设计

- 学校应用设计应参考提供的VI设计方案进行深化拓展设计（①7号信封和小信纸②就餐卡贴纸③席卡）并绘制详细制作图纸及标明相关材质及制作工艺。

- 2、学校导示系统

- 学校导示系统应参考提供的设计方案进行深化拓展设计（包括①总导视牌②楼层导视牌③卫生间指示牌④普通贴牌⑤数字门牌⑥宿舍门牌⑦桥名牌⑧车库墙围指示牌、车库楼梯导视、车库安全导视⑨楼名立体字⑩立体校标）并绘制导示系统点位图及详细制作图纸、并标明相关材质及制作工艺。

- 3、学校主题雕塑

- 根据提供的设计方案，深化设计主题雕塑基座及四周墙面的浮雕，浮雕设计要符合学校的历史传承和学校的文化内涵，既具有丰富的寓意又要美观大方。并需绘制雕塑建设的施工图及标明相关材质及施工工艺。

- 4、文字公园

- 学校文字公园是学校的重点项目，深化设计方案应符合学校意图，能体现中国汉字的发展脉络、中国汉字的特点、中华文脉的传承、中国汉语语言的特色等，给学校师生营造一个充满文字文化魅力的特色空间（含公园整体构思设计、内容版面文稿撰写、立面版面深化设计、公园内雕塑、相关设置、文化道具、路灯、景观灯、电路、给排水、绿化景观等深化设计，须有设计效果图及对应的施工图纸）。

- 主题定位紧扣吕叔湘先生的语言学家身份以及汉语言及文字文化主题，深度挖掘文化内涵，打造独一无二的公园主题创意。

- （2）区域规划符合文字公园的教育与休闲双重属性，科学划分各功能板块，各文化主题特色鲜明，布局科学合理、便捷舒适。

- （3）动线设计清晰、连贯；标识标牌、标线巧妙引导。

- （4）文字公园党建核心雕塑设计适恰、富有艺术性和视觉冲击力；七个文化名人雕塑设计契合内容、设计尺度合理、富有艺术性。

- （5）文字公园的版面内容（文稿撰写），思路清晰，内容详实，符合学校要求；展示版面设计全面系统、图文并茂、详实严谨；展示形式富有内涵、形式多样美观。

- （6）深化图纸（含效果图和施工图），确保图纸不仅满足功能性需求的表达，还能体现校园文化的独特性和美感。设计创意新颖、具有视觉艺术性；施工图纸合理规范、标注的施工工艺合理性价比高、可落地实施。

- 5、校史馆

- 校史馆位于综合楼四楼，面积：270平方米。学校2025年将迎来百年校庆，为更好地回顾学校百年发展历程，传承学校文化精神，期望打造一个具有丰富内涵和鲜明特色的校史馆，作为学校文化传承与展示的重要窗口。

- 学校校史馆深化设计应围绕学校的历史、文化、办学内涵和办学特色、师资力量等主题展开，空间布局和功能区域划分合理。

- （1）主题定位紧扣学校的办学理念、历史传统和文化特色，深度挖掘文化内涵，展示内容全面系统、图文内容详实；展馆形式丰富多样，契合展示内容；展馆设计风格契合学校内涵、文化版面、实物展示、空间预留配比合理，形式丰富。

- （2）深化图纸（含效果图和施工图），确保图纸不仅满足功能性需求的表达，还能体现吕叔湘中学百年名校的独特性和美感。设计创意新颖、具有视觉艺术性；施工图纸合理规范、标注的施工工艺合理性价比高、可落地实施。

- ★（三）施工要求

- 1、结构部分

- ①应满足本项目的要求，材料、结构和安装方式应科学、环保。

- ②应确保安全可靠，结构合理、并保证其强度、稳定性和可靠性达到国家及省市现行规范文件和招标要求。

- ③结构完善，应与展示主题以及各展项的展示设计要求相结合；

- ④对投入使用的展柜要结合展品陈列的需要采用保护措施。

- 2、材料部分

- ①所有材料质量、品种、规格、性能、制作、安装等必须符合国家规范及江苏省、镇江市相应地方规范、招标文件、材料厂家的技术规范的有关要求，供货时根据要求，向采购人提供质量保证书、出厂合格证、检测报告等证明材料。如不符合质量及技术标准要求或规格有差异的，乙方应按甲方要求的时间将不符合要求的材料运出施工场地，重新采购符合要求的材料。若已使用，由乙方负责整改处理，确保达到要求的质量目标。因使用不符合要求的材料对项目造成的损失由乙方负责，由此延误的工期不予顺延。如果在合同履行过程中有新的国家或行业（部）规范和标准出台的，则中标人应确保其合同产品达到并符合新的国家或行业（部）规范和标准，因此而增加的费用及风险由中标人自行承担。

- ②投标人应保证货物在其使用寿命内具有良好的性能；

- ③严禁使用国家明令淘汰的材料。

- 3、安装部分

- ①电路走线规范,保证安全距离并设置合乎标准的阻燃隔离层,对走线易损部位采取特别保护措施,且线径截面容量须满足使用要求；

- ②布线系统材料应选用相应的阻燃型护套线缆和阻燃型配线设备；

- ③管道的覆土深度应根据土壤冰冻深度、荷载、管道材质及管道交叉等因素合理确定。

- 4、灯光的使用

- ①必须运用专业光源，结合整体设计方案的需要，达到层次分明，分布合理，效果突出，并达到使用的照明、照度要求；

- ②分功能区域、结合使用要求分段设置开关控制，并按照不同使用模式设计电气控制系统；

- ③使用节能环保、寿命长的灯具，并根据实际情况使用无紫外线辐射、冷光源的节能灯具，达到角度可调、方便维护等标准。

- 其他相关要求

- ①投标人应加强组织领导，建立健全项目领导小组和工作计划，做到职责明确，人员明确固定，责任到位。并将本次项目领导组织网络及项目计划安排、防范措施提交至采购人。

- ②投标人在项目实施期间应配备专职安全人员，并持证上岗，如因投标人原因造成安全、质量事故或成品损坏等事故，由投标人承担一切经济法律责任，与采购人无关。

- ③投标人应加强安全教育，对每一位上岗人员进行安全技术交底和安全技术教育，建立健全安全教育台帐。上岗人员应互相关心、互相监督、做到安全实施。项目实施期间，由于投标人违章操作，野蛮施工而造成的各项安全事故均由投标人承担一切经济法律责任，与采购人无关；如导致采购人受到财产损失，投标人应作全额赔偿。

- ④施工及管理要求

- 投标人须充分考虑，交叉施工对本项目施工区域、施工顺序、施工相关节点的影响，保障顺利交付。

- 投标人必须要保证项目实施方案的合法性、合理性，一切侵权行为带来的损失，均由投标人承担。

- 投标人在施工过程中须沟通协调，因缺少沟通协调而造成的一切后果如延误工期等，将由投标人负责。

- 在项目实施期间，投标人应无条件的遵守现场的各项规章制度，并承担责任，由此所带来的影响投标人自行全面评估、综合考虑、风险包干，不得以任何理由提出增加相关费用。

- 项目实施期间，投标人应无条件的接受采购单位的质量监督，对于采购人提出的问题要及时整改，整改完毕后通知采购单位检查验收，合格后书面报送采购人备案。

- 投标人必须按照相关技术标准施工，不得擅自修改项目实施方案，不得偷工减料。

- 采购人可能根据现场项目进展实际状况，对工期、承包范围做调整。投标人须无条件配合、执行，并按照有关约定按期、保质的完成施工任务。

- 投标人应对本项目的质量、安全等方面全面负责，如投标人原因造成质量、安全等事故，投标人承担一切经济法律责任，与采购人无关。

- 投标人不得以找不到材料为由，要求更换材料和施工工艺，如果严重影响整体工程，采购人有权追究其责任，并相应给予惩罚。

- 投标人须无条件配合采购人，并按照有关约定按期、保质保量的完成本项目。

- 开工后要求投标人进场2天内上报详细的施工进度计划（人、机、料等）、分项技术方案和安全文明施工方案，不按时报该计划，投标人应向采购人支付2000元违约金。

- 投标人施工期间需要上报每周计划，不按时报该计划，投标人应支付采购人违约金500元，周计划是采购人对投标人施工进度的重要考核目标，若投标人不能完成周计划的90％（含），将给予1000～3000元（人民币）的阶段违约处罚，如若总的工期没有拖延，则撤销阶段违约处罚，如若总的工期拖延，则按照拖延天数还要追加违约处罚。

- 需要进行检测或验收的内容，必须在达到法定设计要求和相应的国家规范要求，并应保证一次性验收通过。

- 投标人若对采购人提供的任何要求存在意见，必须与采购人进行沟通并获书面认可后，方可修改要求进行实施。否则，无论是否影响工程质量，均视为质量问题。

- 投标人若在项目实施期间出现质量问题，而又不能及时整改，必须承担每处人民币500～5000元的违约处罚。

- 成品保护：投标人自行负责成品保护及巡查看管直至通过验收并移交，项目实施过程中如有损坏，由投标人负责恢复维护。

- 材料样板：投标人所使用任何材料，必须提前提供实物样板，并取得采购人书面确认后，方可使用。

- 投标人须与其它专业承包人密切配合，保持畅通的沟通渠道，且服从采购人的统一协调。投标人负责所有招标范围内的施工协调、矛盾处理，并承担由此发生的一切费用。投标人负责施工、设计及制作等所有招标范围内的协调、矛盾处理,并承担由此发生的一切费用。

- 投标人自行踏勘现场，充分了解现场的条件，以利于项目实施。

- 投标人不得以任何理由将本项目转包他人，一经发现，采购人有权随时解除合同，由此造成的责任和全部损失由投标人无条件承担。

- 投标人必须充分考虑到如连续下雨、其他专业工序交叉作业等全部因素对工期的影响，采取雨季施工措施和夜间抢工措施，该项费用包含在合同总价中。除非采购人要求，投标人不得因包括但不限于上述任何因素而要求工期顺延，不得因上述因素要求额外签证。

- 项目实施期间，投标人应执行相关政策要求，因投标人原因，引起的一切罚款、矛盾、投诉（含有可能对周边单位影响的投诉）均由投标人自行解决，若不能及时解决，由此对采购人造成工期影响、社会负面影响的，采购人还将保留对投标人索赔的权力。

- 项目实施期间采购人应给予投标人的密切配合，投标人应同样对采购人的合理要求给予积极的配合。

- 要求投标人的现场实施人员统一服装、佩带统一安全帽、投标人所有工人须佩带有单位及姓名的工牌，否则，采购人有权禁止投标人人人员进入工地，每发现一次，罚款100元/人次。且采购人有权为投标人统一购买衣帽，所需费用直接从工程款中扣除。

- 施工中产生的建筑垃圾必须及时清理，保证施工现场的整洁。否则采购人有权委托其它单位进行清理，费用从投标人工程款中直接扣除，并有权进行人民币500～5000元的相应处罚。场地移交后，施工区域的垃圾由投标人负责清理。

- 投标人应执行包括但不限于环境保护、水土保持等相关规定，若引起罚款、投诉均由投标人自行解决。如对采购人造成社会负面影响，采购人有权进行索赔。

- 人员住宿与办公：由投标人在场外自行解决，工地不允许住人。

- 材料堆场与仓库：由投标人根据场地情况布置堆场或与总包协商解决。

- 本要求未提及到内容，按有关国家规范、标准以及设计图纸执行。

- ★（四）质量要求

- 1、本项目清单中带◯的内容，投标人须出具符合国家和地方相关法律法规的项目施工图（含建筑图、结构图），施工图须由具备建筑设计资质的设计单位出具，并带有出图章，经图审合格后再进行施工，设计、图审等相关费用包含在投标报价中。

- 2、为防止货物出现色差，投标人制作前应事先向采购人确认样品，经审查合格后方可制作实施。如现场实际与方案有偏差，采购人可进行适当调整。

- 3、投标人供应的产品如与采购清单、图纸不符合及质量不合格的，由投标人负责包退、包换，应在1日内给予处理并进行整改。

- 4、设计要按国家及省市现行规范文件和招标要求执行。质量达国家“合格”标准，并按国家及省市现行规范文件和招标要求执行。同时，投标人必须在采购人要求的时间内无偿整改直至项目合格并通过验收。

- 5、施工过程中因投标人原因出现的质量问题，须及时进行整改并做好记录，确保同类问题不再出现，由此所造成的损失由投标人负责。

- 6、投标人必须对进场的材料及时进行报验，一旦发现材料存在质量问题或不符合工程要求的情况，应立即停止使用并进行处理，由此所造成的损失由投标人负责。

- 7、施工过程中，投标人应对所有隐蔽工程进行自检，并在隐蔽或中间验收前48小时以书面形式通知相关人员进行验收，未经验收，不得进入下道工序的施工。

- ★（五）质保要求

1、乙方负责本项目的维护、除尘、更新、坏损材料（设备）的更换等维修保养，结合本项目的具体情况，制定详细的维护计划，并经甲方认可同意。

2、本项目质量保修期为三年（自项目验收合格之日起算），质保期内，乙方及时免费修复和更换所有损坏部件，乙方在接到用户单位电话维修通知后，在12小时之内响应，并在48小时内完成修复或更换，期间为免费服务，如乙方不能及时响应的，甲方有权另行安排其他队伍进行修复，所产生的费用从质保金直接扣除。乙方未在规定的时间内及时处理故障，每次罚款1000元。在质保期内，同一商品、同一质量问题连续两次维修仍无法正常使用，无条件给予全套更新。质量保修期满后，乙方有义务继续承担本项目的维保（维修和保养），可收取相应的零部件和材料成本费。

- 3、在质保期内，不可抗力造成的损坏（不可抗力包括暴风雪、闪电、洪水、台风、火灾、飓风、地震、或其他类似的自然或社会事件）修复和更换费用另外结算。

4、质量保证期内，如果标的物的数量、质量或规格与合同不符或证实标的物是具有缺陷的，包括潜在缺陷或使用不符合要求的材料等，采购人以书面形式通知成交供应商并有权提出索赔。

- 5、乙方应根据甲方的要求，定期对相关设备设施等进行维护。

- 6、为甲方免费培训管理及技术人员若干名，具体培训人员须满足甲方需要。

- 7、若采购需求中对采购标的的质量明确了执行标准的，按采购需求明确的标准执行。若采购需求中对采购标的的质量没有明确执行标准的，但有国家标准、或行业标准、或地方标准、或企业标准的，则按排列在前的等级高的标准执行，但执行地方标准、企业标准的，地方标准、企业标准必须符合保障人体健康和人身、财产安全的要求。另外，若采购需求中确定的采购标的的质量要求高于国家标准、行业标准的，则以需求中确定的质量要求为准。

（六）踏勘现场：自行踏勘

★四、商务要求

1.采购预算（最高限价）：4989186元

2．服务期：签订合同后15日内提交施工图；80日内完成本项目。

3.付款方式：合同签订后，采购人支付合同金额的30%作为预付款，在收到中标人提供的相应金额的正规发票后10个工作日内进行支付。验收合格后第一年，采购人在收到中标人提供的相应金额的正规发票后10个工作日内支付合同金额的28%；验收合格后第二年，采购人在收到中标人提供的相应金额的正规发票后10个工作日内支付合同金额的28%；验收合格后第三年，采购人在收到中标人提供的相应金额的正规发票后10个工作日付清余款。

- 4.验收要求：采购人有权委托第三方根据采购文件要求对成交供应商所交货物的产品质量进行验收，第三方验收费由成交供应商支付，如质量不符合采购文件要求的，采购人有权要求退换与采购文件不符的产品，如对验收结果还有分歧的，则以相关质检机构的检验结果为准，检验费由有过失的一方支付。

- 项目完工，由采购人组织验收小组对项目进行最终验收。须满足国家及省市现行规范文件、招标文件、中标人投标文件的承诺，并由采购人验收通过。如验收不合格的，采购人有权无条件退、换货物，由此引起的所有损失均由中标人自行承担。经检验合格后出具验收合格证明，该证明作为最终付款所需文件的组成部分。

- 5.投标人要充分考虑知识产权问题，应保证采购人免除承担由于投标人使用该项目所需的材料和设计或其任何一部分时而引起第三方提出的侵犯专利权、商标权或设计权的起诉、行政程序索赔、请求等，以及采购单位为此而产生的损失和支出（包括律师费）

6.投标货币：投标文件中的所有货物、服务单价和总价采用人民币报价，以元为单位标注。

注：对采购需求部分的询问、质疑请向采购人提出，询问、质疑由采购人负责解释。

本部分标注“★”实质性要求，必须响应，不允许负偏离，否则作为无效投标处理。

第五部分    评标办法和标准

### 1.采购代理机构职责

1.1 采购代理机构负责组织评标工作，并履行下列职责：

（1）核对评审专家身份和采购人代表授权函，对评审专家在政府采购活动中的职责履行情况予以记录，并及时将有关违法违规行为向政府采购监管部门报告；

（2）宣布评标纪律；

（3）公布投标人名单，告知评审专家应当回避的情形；

（4）组织评标委员会推选评标组长，采购人代表不得担任组长；

（5）在评标期间采取必要的通讯管理措施，保证评标活动不受外界干扰；

（6）根据评标委员会的要求介绍政府采购相关政策法规、招标文件；

（7）维护评标秩序，监督评标委员会依照招标文件规定的评标程序、方法和标准进行独立评审，及时制止和纠正采购人代表、评审专家的倾向性言论或者违法违规行为；

（8）核对评标结果，有《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部87号令）第六十四条规定情形的，要求评标委员会复核或者书面说明理由，评标委员会拒绝的，应予记录并向本级政府采购监管部门报告；

（9）评审工作完成后，按照规定向评审专家支付劳务报酬和异地评审差旅费，不得向评审专家以外的其他人员支付评审劳务报酬；

（10）处理与评标有关的其他事项。

### 2.评标委员会职责

### 2.1 评标委员会负责具体评标事务，并独立履行下列职责：

（1）审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

（2）要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

（3）对投标文件进行比较和评价；

（4）确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人；

（5）向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为。

### 3.评标注意事项

3.1评标时，评标委员会各成员应当独立对每个投标人的投标文件进行评价，并汇总每个投标人的得分。

3.2评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响服务质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料。投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

3.3对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

3.4评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

3.5评标委员会及其成员不得有下列行为：

（1）确定参与评标至评标结束前私自接触投标人；

（2）接受投标人提出的与投标文件不一致的澄清或者说明，《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部87号令）第五十一条规定的情形除外；

（3）违反评标纪律发表倾向性意见或者征询采购人的倾向性意见；

（4）对需要专业判断的主观评审因素协商评分；

（5）在评标过程中擅离职守，影响评标程序正常进行；

（6）记录、复制或者带走任何评标资料；

（7）其他不遵守评标纪律的行为。

评标委员会成员有上述第（1）至（5）项行为之一的，其评审意见无效，并不得获取评审劳务报酬和报销异地评审差旅费。

3.6评标中因评标委员会成员缺席、回避或者健康等特殊原因导致评标委员会组成不符合相关法律法规规定的，采购人或采购代理机构将依法补足后继续评标，被更换的评标委员会成员所作出的评标意见无效。无法及时补足评标委员会成员的，采购人或采购代理机构将停止评标活动，封存所有投标文件和开标、评标资料，依法重新组建评标委员会进行评标，原评标委员会所作出的评标意见无效。采购人或采购代理机构将变更、重新组建评标委员会的情况予以记录，并随采购文件一并存档。

3.7评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的，应当停止评标工作，与采购人或采购代理机构沟通并作书面记录。采购人或采购代理机构确认后，应当修改招标文件，重新组织采购活动。

### 4.评标过程的保密

4.1 评标开始后，至向中标的投标人授予合同时止，与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，均不得向投标人以及与评标无关的其他人员透露。

4.2 在评标过程中，如果投标人试图在投标文件审查、澄清、比较及授标建议等方面向采购人、采购代理机构或参加评标的人员施加任何影响，都将会导致其投标无效。

4.3评标应当在严格保密的情况下进行，除采购人代表、评标现场组织人员外，采购人的其他工作人员以及与评标工作无关的人员不得进入评标现场。有关人员对评标情况以及在评标过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。

### 5.报价前后不一致的处理原则

5.1投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按上述规定排序在先的原则进行修正，修正后的报价须经投标人确认后产生约束力，投标人确认应当以书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权代表签字。投标人不确认的，其投标无效。

6.投标人资格审查

6.1 采用资格后审方式

开标结束后，采购人或代理机构将依法对投标人的资格进行审查。资格审查的内容如下：

| 序号 | 审查要素 | 审查内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 具有独立承担民事责任的能力 | 法人或者其他组织的营业执照等证明文件(原件扫描件)；供应商为自然人的，提供其身份证(原件扫描件) 。 |
| 2 | 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度 | 2023或2024年度财务报告(成立不满一年的提供至少一个月），或银行出具的资信证明，或财政部门认可的政府采购专业担保机构出具的投标担保函等原件扫描件或资格承诺函。 |
| 3 | 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力 | 投标人相关信息一览表或资格承诺函。 |
| 4 | 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录 | 参加本次政府采购活动前半年内（至少一个月）依法缴纳税收和社会保险资金的相关材料原件扫描件或资格承诺函。 |
| 5 | 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录 | （1）投标函或资格承诺函。 （2）“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）、“信用江苏”网站（http://http://credit.jiangsu.gov.cn/）的查询结果未列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为名单，以现场查询为准。 |
| 6 | 法律、行政法规规定的其他条件 | 无 |
| 7 | 落实政府采购政策需满足的资格要求 | 中小企业声明函 |
| 8 | 本项目的特定资格要求 | 无 |

7.投标人符合性审查

7.1 评标委员会将对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，审查内容主要是投标文件的有效性和对招标文件的响应程度，以确定是否满足招标文件的实质性要求。

| 序号 | 审查要素 | 审查内容 |
| --- | --- | --- |
| 报价要求 |  |  |
| 1 | 投标文件有效性 | 电子投标文件的有效电子签章。投标报价。未发现属无效投标的其他情形。 |
| 商务要求 |  |  |
| 1 | 响应程度审查 | 满足招标文件商务部分的实质性要求和条件。 |
| 2 | 有效性审查 | 如有委托代理人，须提交投标单位为其缴纳的社保证明材料。 |
| 技术要求 |  |  |
| 1 | 响应程度审查 | 审查投标文件与招标文件要求的主要条款、条件和技术规格是否相符，是否存在重大偏离或保留。 |

审查投标文件与招标文件要求的主要条款、条件和技术规格是否相符，是否存在重大偏离或保留。所谓重大偏离或保留系指影响到招标文件规定的服务范围、质量和性能的，或者在实质上与招标文件不一致，有限制采购人权利和投标人义务的规定，而纠正这些偏离或保留将会对其他实质上响应招标文件的投标人的竞争地位产生不公正的影响（重大偏离或保留的认定须经评标委员会半数以上同意）。评标委员会决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

8.商务和技术评估

### 8.1 本项目采用综合评分法。

| 评分项目 | 技术评估 | 价格评估 | 商务评估 |
| --- | --- | --- | --- |
| 分值 | 59.00 | 35.00 | 6.00 |

- 技术评估

| 序号 | 评审 因素 | 评审细则 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 技术方案 |  |  | 59分 |
| 1 | 深化设计方案评价 （25分） | - 1、学校VI应用设计 - 投标人应参考采购人提供的VI设计方案进行拓展设计（①7号信封和小信纸②就餐卡贴纸③席卡）。全部提供得0.4分；每一项设计与学校VI系统对照具有统一性且制作图纸合理完整的，加0.2分，否则该项不加分。本项最高得1分。 | 1分 |
|  |  | - 2、学校导示系统 - 投标人应参考采购人提供的设计方案进行拓展设计（包括①总导视牌②楼层导视牌③卫生间指示牌④普通贴牌⑤数字门牌⑥宿舍门牌⑦桥名牌⑧车库墙围指示牌、车库楼梯导视、车库交通标牌⑨楼名立体字⑩立体校标）。全部提供得1分；每一项设计与学校VI系统对照具有统一性且制作图纸合理完整的，加0.1分，否则该项不加分。本项最高得2分。 | 2分 |
|  |  | - 3、学校主题雕塑 - 雕塑基座及四周墙面的浮雕设计符合学校的历史传承和学校的文化内涵的得1分，否则不得分；浮雕设计寓意丰富且美观大方的得1分，否则不得分；施工图合理完整，且材质和施工工艺合理的得1分，否则不得分。本项最高得3分。 | 3分 |
|  |  | - 4、学校文字公园 - 学校文字公园是学校的重点项目，深化设计方案应符合学校意图，能体现中国汉字的发展脉络、中国汉字的特点、中华文脉的传承、中国汉语语言的特色等，给学校师生营造一个充满文字文化魅力的特色空间（含公园整体构思设计、内容版面文稿撰写、立面版面深化设计、公园内雕塑、相关设置、文化道具、路灯、景观灯、电路、给排水、绿化景观等深化设计，须有设计效果图及对应的施工图纸）。 - （1）主题定位紧扣吕叔湘先生的语言学家身份以及汉字文化主题，深度挖掘文化内涵，打造独一无二的公园主题创意的得1分，本项最高得1分。 - （2）区域规划符合文字公园的教育与休闲双重属性，科学划分各功能板块，各文化主题特色鲜明得0.5分；布局科学合理、便捷舒适的得0.5分，本项最高得1分。 - （3）动线设计清晰、连贯，得0.5分；标识标牌、标线巧妙引导的得0.5分，本项最高得1分。 - （4）文字公园党建核心雕塑设计适恰、富有艺术性和视觉冲击力，得1分；七个文化名人雕塑设计契合内容、设计尺度合理、富有艺术性，得1分，本项最高得分2分。 - （5）文字公园的版面内容（文稿撰写），思路清晰，内容详实，符合学校要求的得1分；展示版面设计全面系统、图文详实得1分；展示形式富有内涵、形式多样美观，得1分；本项最高得3分。 - （6）深化图纸（含效果图和施工图），确保图纸不仅满足功能性需求的表达，还能体现校园文化的独特性和美感。设计创意新颖、具有视觉艺术性的得2分；施工图纸合理规范、标注的施工工艺合理性价比高且可落地实施的得2分。本项最高得4分。 | 12分 |
|  |  | - 5、校史馆 - 投标人应围绕学校的历史、文化、办学内涵和办学特色、师资力量等主题展开深化设计，且空间布局和功能区域划分合理。 - （1）主题定位紧扣学校的办学理念、历史传统和文化特色，深度挖掘文化内涵，展示内容全面系统、图文内容详实，得1分；展馆形式丰富多样，契合展示内容，得1分；展馆设计风格契合学校内涵、文化版面、实物展示、空间预留配比合理，形式丰富，得1分。本项最高得3分。 - （2）深化图纸（含效果图和施工图），确保图纸不仅满足功能性需求的表达，还能体现吕叔湘中学百年名校的独特性和美感。设计创意新颖、具有视觉艺术性的得2分；施工图纸合理规范、标注的施工工艺合理且性价比高、且可落地实施的得2分。本项最高得4分。 | 7分 |
| 2 | 实施方案（20分） | - 投标人根据本项目实际情况制定整体服务方案，包括但不限于①人员安排、机械设备配置②供货计划③项目实施进度计划及进度保障措施④实施过程各阶段质量安全的保证措施⑤关键技术、工艺的实施方案⑥成品保护⑦环境保护措施⑧应急预案故障处理方案的，每有一项且内容合理、可行、符合本项目实际情况的，得2.5分，本项最高得20分。 | 20分 |
| 3 | 难点、重点分析及合理化建议 （12分） | - 投标人针对文字公园建设，提出①难点②重点分析③合理化建议： - 难点、重点分析内容详实科学的，各得1分，最高得2分； - 合理化建议符合本项目实际情况，内容详实且具有可操作性的得2分。 - 本项最高得4分。 | 4分 |
|  |  | - 投标人针对学校主题雕塑建设提出①难点②重点分析③合理化建议： - 难点、重点分析内容详实、科学的，各得1分，最高得2分； - 合理化建议符合本项目实际情况，内容详实且具有可操作性的得2分。 - 本项最高得4分。 | 4分 |
|  |  | - 投标人针对校史馆建设提出①难点②重点分析③合理化建议： - 难点、重点分析内容详实、科学的，各得1分，最高得2分； - 合理化建议符合本项目实际情况，内容详实且具有可操作性的得2分。 - 本项最高得4分。 | 4分 |
| 4 | 售后服务方案 （2分） | - 投标人根据本项目实际情况编制：①售后服务承诺②售后服务保障措施③售后专业团队④回访计划，方案完全包含上述要点且内容合理、可行的得1分，不提供方案或不符合项目需求的，不得分。投标人针对上述每一项方案在项目实施过程中所能预见的重点、难点进行分析，具有切实可行、操作性强的解决措施的，每一项方案加0.25分，最高加1分。 - 本项最高得2分。 | 2分 |

（二）商务评估

| 序号 | 评审因素 | 评审细则 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 商务评估 |  |  | 6分 |
| 1 | 类似业绩 | - 投标人自2021年1月1日（以合同签订之日为准）以来承接过类似项目业绩的，每提供1份得2分，本项最高得6分。 - 注：须同时提供合同原件扫描件及与合同相符的发票扫描件，未按要求提供不得分。 | 6分 |

（三）价格评估

| 序号 | 评审因素 | 评审细则 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 投标报价 |  |  | 35分 |
| 1 | 投标报价 | 价格分采用低价优先法计算，即满足采购文件要求且报价最低的投标人报价为评标基准价，其价格分为满分35分，其它投标人的价格分统一按照以下公式计算：投标报价得分=（评标基准价/该投标人的投标报价）×35分。 | 35分 |

### 9.相同品牌产品的处理原则

### 9.1非单一产品采购项目，采购人应当根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品。本项目核心产品见投标人须知前附表。

9.2使用综合评分法的采购项目，核心产品提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标候选人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个参加评标的投标人，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

### 10.允许修改评标结果的情形

10.1评标结果汇总完成后，除下列情形外，任何人不得修改评标结果：

（1）分值汇总计算错误的；

（2）分项评分超出评分标准范围的；

（3）评标委员会成员对客观评审因素评分不一致的；

（4）经评标委员会认定评分畸高、畸低的。

评标报告签署前，经复核发现存在以上情形之一的，评标委员会应当当场修改评标结果，并在评标报告中记载；评标报告签署后，采购人或者采购代理机构发现存在以上情形之一的，应当组织原评标委员会进行重新评审，重新评审改变评标结果的，书面报告本级政府采购监管部门。

### 11.推荐中标候选人

11.1采用综合评分法的，评标结果按评审后得分(得分保留到小数点后2位，四舍五入)由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

第六部分    投标文件（格式）

投   标   文   件

项目编号：××××

项目名称：××××

投 标 人（公章）：××××

××××年××月××日

## 一、资格部分

## （一）投标函

致××××（采购代理机构）：

根据贵方关于××××（项目名称）（项目编号：××××）的投标邀请，我方已完全理解招标文件的所有内容。

据此函，我方兹宣布同意如下：

1．按招标文件规定提供货物（服务）的唯一投标报价见开标一览表。

2．我方承诺根据招标文件的规定，完成合同义务，并承担责任（如有偏离，在投标文件中另作说明）。

3．我方已详读全部招标文件，包括招标文件书面修改通知（如果有的话），我方完全理解并同意放弃对这方面不明及误解的权利。

4．我方已详读全部投标文件，保证提供的投标文件及所有材料的完整、真实、合法、有效性并对其负责，承诺在评审期间，如评标委员会对我方提出澄清要求，将及时作出响应，否则自行承担后果。

5．我方同意从规定的招标日期起遵循本招标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

6．我方同意向贵方提供贵方可能要求的与本投标有关的任何证据或资料。

7．我方知道如用虚假材料或恶意方式向贵方提出质疑，将承担相应的法律责任。同时承诺：我方如果有上述行为，将无条件承担贵方相关的调查论证费用。

8．我方承诺：参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

9．本次投标文件内容与招标文件内容偏离情况见偏离说明（如果有）。

10．遵守招标文件中要求的收费项目和标准。

11．与本投标有关的一切正式往来通讯请寄：

地址： ××                  电话： ××

传真：××邮政编码：××

投标人（公章）：××

法定代表人签字或盖章： ××

日期： ××××年××月××日

## （二）独立承担民事责任的能力

法人或者其他组织的营业执照等证明文件(原件扫描件)；供应商为自然人的，提供其身份证(原件扫描件) 。

## （三）良好的商业信誉和健全的财务会计制度

提供2023或2024年度财务报告、成立不满一年的提供至少一个月财务报告，或银行出具的资信证明，或财政部门认可的政府采购专业担保机构出具的投标担保函等原件扫描件，或提供资格承诺函（见本部分（六）资格承诺函）。

## 履行合同所必需的设备和专业技术能力

填写下述表格或提供资格承诺函（见本部分（六）资格承诺函）

| 一 |  | 公司基本信息 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 公司名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | 注册资金 |  | 3 |  | 公司地址 |  |  |  |  |
| 4 |  | 从业人数 |  | 5 |  | 法定代表人 |  |  |  |  |
| 6 |  | 开户银行 |  | 7 |  | 账号 |  |  |  |  |
| 8 |  | 项目联系人 |  | 9 |  | 联系电话 |  |  |  |  |
| 二 |  | 公司财务状况 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （一） |  | 2024年度财务状况 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 营业收入（万）： |  | 2 |  | 利润总额（万） |  |  |  |  |
| 3 |  | 年末“固定资产合计”（万） |  | 4 |  | 年末“流动资产”余额（万） |  |  |  |  |
| 5 |  | 年末“短期负债”余额（万） |  | 6 |  | 年末“长期负债”余额（万） |  |  |  |  |
| 7 |  | 年末“资产总计”余额（万） |  | 8 |  | 年末“货币资金”余额（万） |  |  |  |  |
| 三 |  | 投标人其他信息 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （一） |  | 公司取得的相关资质及等级： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （二） |  | 公司获得的荣誉及表彰情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 四 |  | 提供本项目服务所必须的专业设备一览表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 品牌、型号及主要参数配置简述 |  |  |  | 购置年份 |  | 价格 | 数量 |  | 用途 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 五 |  | 提供本项目服务所必须的专业技术能力 |  |  |  |  |  |  |  |  |

## （五）依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录

## 提供参加本次政府采购活动前半年内至少一个月依法缴纳税收和社会保险的相关材料等原件扫描件，或提供资格承诺函（见本部分（六）资格承诺函）。

## （六）资格承诺函

## 致：    （采购人、采购代理机构）

## 我单位参与  （项目名称）  （项目编号：    ）项目的政府采购活动，现承诺如下：

## 1.我方具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。

## 2.我方具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。

## 3.我方具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

## 4.我方参加本项目采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

## 若我单位承诺不实，自愿承担提供虚假材料谋取中标、成交的法律责任。

## 投标（响应）供应商（全称并盖章）：

## 供应商法定代表人或授权代表（签字或签章）：

## 日期：

## ﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍

## 说明：1.供应商可自行选择是否提供本承诺函，若不提供本承诺函的，应按采购文件要求提供相应的证明材料。

## 2.供应商可删减承诺事项，删减的承诺事项须按采购文件要求提供相应的证明材料。比如删去本承诺函第3项的，则应按采购文件要求提供依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

### （七）法律、行政法规规定的其他条件

### （八）落实政府采购政策需满足的资格要求

### 本项目的特定资格要求

### 中小企业声明函（货物类）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为  万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为  万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

注：1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2.本声明函中“属于（中型企业、小型企业、微型企业）”的内容，必须且只能选择其中之一填写。

3.供应商应当根据采购文件中明确的所属行业，认真对照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）提供声明函。 供应商提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

- 残疾人福利性单位声明函（可选）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号） 的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加（采购单位名称）    单位的   （项目名称）           项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日	期：

### （十）本项目的特定资格要求

无

### 二、法定代表人身份证明书

兹证明×××（）姓名同志，性别×××，居民身份证号×××，在我单位任职务，系我单位主要负责人即法定代表人。

单位地址：

电    话：

单位全称：

公    章：

年     月    日

附：法定代表人居民身份证复印件

注：1.“法定代表人”直接参加投标响应活动的仅需填写本身份证明。

2.投标人属于非法人组织的，按照法律、行政法规规定能够对外代表其从事民事活动的主要负责人，视同法定代表人。

### 三、法定代表人授权委托书

本授权书声明：×××（投标人名称）法定代表人×××（姓名） 授权×××（委托代理人的姓名、身份证号）为我方就××××（代理机构）代理的××××（项目编号）项目的投标活动的合法代理人，以本公司名义全权处理一切与该项目投标有关的事务（含合同签订）。

本授权书于     年    月   日签字生效，特此声明。

委托代理人身份证号码：

委托代理人联系电话：（手机）

法定代表人签字或盖章：

投标人名称（公章）：

日     期：

附：委托代理人居民身份证复印件

## 注：“法定代表人”授权其他人（必须为投标人正式员工，证明材料：近半年内至少一个月社会保险缴纳材料附后）投标的，须填写法定代表人身份证明书和本委托书。

## 四、价格部分

## 开标一览表

项目编号：

投标人名称（公章）：                                货币单位：人民币元

| 项目名称 | 项目内容 | 总价（小写） |
| --- | --- | --- |
|  | 详见投标文件 | 元 |
| 总价（大写）： | 金额大写 |  |

注： 1.“项目总报价”包括本次招标要求提供的货物（服务）已支付或将支付的所有费用；

2.投标人必须据实填写此表，报价所含与招标文件要求的内容一致；

3.报价保留至小数点后两位，四舍五入。

投标人盖章（公章）：

法定代表人签字或盖章：××××日期：××××年××月××日

- 明细报价表

| 序号 | 项目名称 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 合计（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.导示系统 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 停车场牌 | 3 | 块 |  |  |  |
| 2 | 路名牌 | 13 | 块 |  |  |  |
| 3 | 教室牌 | 90 | 块 |  |  |  |
| 4 | 科室牌 | 280 | 块 |  |  |  |
| 5 | 校园 总导视 | 3 | 块 |  |  |  |
| 6 | 楼层 导视牌 | 60 | 块 |  |  |  |
| 7 | 卫生间 标牌 | 101 | 块 |  |  |  |
| 8 | 普通贴牌 | 27 | 块 |  |  |  |
| 9 | 数字门牌 | 393 | 块 |  |  |  |
| 10 | 宿舍门牌 | 392 | 块 |  |  |  |
| 11 | 桥名牌 | 4 | 块 |  |  |  |
| 12 | 车库墙围指示（1） | 2 | 块 |  |  |  |
| 13 | 车库墙围指示（2） | 1 | 块 |  |  |  |
| 14 | 车库楼梯导视牌 | 6 | 块 |  |  |  |
| 15 | 车库交通标识牌 | 41 | 块 |  |  |  |
| 16 | 楼名 立体字 | 42 | 字 |  |  |  |
| 17 | 楼名 立体字 | 4 | 字 |  |  |  |
| 18 | 立体 校标 | 1 | 块 |  |  |  |
| 19 | 东门文化理念小品 | 1 | 项 |  |  |  |
| 2.VI部分应用制作 |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 大信纸 | 500 | 本 |  |  |  |
| 21 | 5号信封 | 300 | 个 |  |  |  |
| 22 | 文件袋 | 1000 | 个 |  |  |  |
| 23 | 工作证 | 200 | 个 |  |  |  |
| 24 | 小信纸 | 500 | 本 |  |  |  |
| 25 | 7号信封 | 300 | 个 |  |  |  |
| 26 | 就餐卡 贴纸 | 10000 | 张 |  |  |  |
| 27 | 席卡 | 100 | 个 |  |  |  |
| 3.文字公园 |  |  |  |  |  |  |
| 28 | 土方处理 | 17700 | ㎥ |  |  |  |
| 29 | 底基处理 | 846 | ㎡ |  |  |  |
| 30 | 砖石铺装 | 846 | ㎡ |  |  |  |
| 31 | ◯金属长廊 | 85390 | KG |  |  |  |
| 32 | ◯单体装置（1） | 25.8 | ㎡ |  |  |  |
| 33 | ◯单体装置（2） | 48.6 | ㎡ |  |  |  |
| 34 | ◯单体装置（3） | 35.5 | ㎡ |  |  |  |
| 35 | ◯单体装置（4） | 10 | 块 |  |  |  |
| 36 | ◯景观雕塑（1） | 1 | 组 |  |  |  |
| 37 | ◯景观雕塑（2） | 1 | 组 |  |  |  |
| 38 | ◯人物雕塑 | 7 | 组 |  |  |  |
| 39 | ◯景观石 | 7 | 块 |  |  |  |
| 40 | 户外定制座椅 | 52 | 米 |  |  |  |
| 41 | 造型花坛 | 46 | 米 |  |  |  |
| 42 | ◯景观灯 | 40 | 个 |  |  |  |
| 43 | 文化版面 | 120 | ㎡ |  |  |  |
| 44 | ◯电路铺设 | 1700 | 米 |  |  |  |
| 45 | ◯给排水 | 1 | 项 |  |  |  |
| 4.主题雕塑 |  |  |  |  |  |  |
| 46 | ◯“立定脚跟、放开眼孔”主题雕塑 | 1 | 项 |  |  |  |
| 5.户外景观 |  |  |  |  |  |  |
| 47 | 河岸文化小品 | 4 | 组 |  |  |  |
| 48 | 运动文化小品 | 3 | 组 |  |  |  |
| 49 | “党的教育方针”文化单品 | 1 | 组 |  |  |  |
| 50 | “社会主义核心价值观”文化单品 | 1 | 组 |  |  |  |
| 51 | “放眼看世界”墙面文化 | 40 | ㎡ |  |  |  |
| 52 | “放眼看世界”地面文化 | 410 | ㎡ |  |  |  |
| 6.场馆建设（校史馆、会议室、军模展示馆） |  |  |  |  |  |  |
| 53 | 顶面吊顶 | 315 | ㎡ |  |  |  |
| 54 | 墙面基础 | 316.5 | ㎡ |  |  |  |
| 55 | 版面 | 200 | ㎡ |  |  |  |
| 56 | 景观单品 | 4 | 组 |  |  |  |
| 57 | 展陈柜 | 10 | 组 |  |  |  |
| 58 | 显示屏 | 1 | 台 |  |  |  |
| 59 | 中岛台 | 3 | 组 |  |  |  |
| 60 | LED全彩显示屏 | 7.68 | ㎡ |  |  |  |
| 61 | 软座沙发 | 3 | 组 |  |  |  |
| 62 | ◯线路排布 | 264 | ㎡ |  |  |  |
| 63 | 顶面吊顶 | 74 | ㎡ |  |  |  |
| 64 | 墙面基础 | 33 | ㎡ |  |  |  |
| 65 | 墙面版面 | 35.6 | ㎡ |  |  |  |
| 66 | 线路排布 | 74 | ㎡ |  |  |  |
| 67 | 玻璃柜 | 9 | 组 |  |  |  |
| 68 | 底柜 | 9 | 组 |  |  |  |
| 69 | 靠墙矮柜 | 5 | 组 |  |  |  |
| 70 | 展陈桌 | 10 | 张 |  |  |  |
| 71 | 模型 防尘罩 | 8 | 个 |  |  |  |
| 72 | 介绍牌 | 49 | 块 |  |  |  |
| 7.楼宇文化布置（信息图文中心、教室、办公室、其它文化布置） |  |  |  |  |  |  |
| 73 | 1楼大厅墙（1） | 21.7 | ㎡ |  |  |  |
| 74 | 1楼大厅墙（2） | 24 | ㎡ |  |  |  |
| 75 | 1楼大厅墙（3） | 16.4 | ㎡ |  |  |  |
| 76 | 2楼 文化墙 | 78 | ㎡ |  |  |  |
| 77 | 3楼 文化墙 | 55 | ㎡ |  |  |  |
| 78 | 5楼 文化墙 | 110.7 | ㎡ |  |  |  |
| 79 | 6楼 文化墙 | 112 | ㎡ |  |  |  |
| 80 | 7楼 文化墙 | 112 | ㎡ |  |  |  |
| 81 | 8楼 文化墙 | 26.7 | ㎡ |  |  |  |
| 82 | 教室墙面（国旗） | 90 | 面 |  |  |  |
| 83 | 教室墙面（立体字） | 900 | 字 |  |  |  |
| 84 | 教室墙面（核心价值观） | 90 | 块 |  |  |  |
| 85 | 教室墙面（八礼四仪） | 90 | 块 |  |  |  |
| 86 | 教室墙面（相框） | 360 | 个 |  |  |  |
| 87 | 作品装裱 | 360 | 副 |  |  |  |
| 88 | 教室墙面（文化版面） | 180 | 块 |  |  |  |
| 89 | 教师 办公室 文化版面 | 195 | ㎡ |  |  |  |
| 90 | 教师 办公室 文化版面 | 33 | 块 |  |  |  |
| 91 | 大楼梯 墙面文化 | 126.4 | ㎡ |  |  |  |
| 92 | 小楼梯 墙面文化 | 80 | ㎡ |  |  |  |
| 93 | 宿舍 墙面文化 | 24 | ㎡ |  |  |  |
| 94 | 食堂 墙面文化 | 15.4 | ㎡ |  |  |  |
| 95 | 卫生间 门口屏风 | 25 | 扇 |  |  |  |
| 96 | 卫生间 提示牌 | 150 | 块 |  |  |  |
| 97 | 卫生间 提示牌 （七步洗手法） | 81 | 张 |  |  |  |
| 98 | 卫生间 隔断画面提示牌 | 200 | 张 |  |  |  |
| 99 | 卫生间文化表面 | 150 | 张 |  |  |  |
| 其它与项目有关的费用(培训、税费等与项目相关的一切费用) |  |  |  |  |  |  |
| 项目总报价 |  |  |  | 大写：人民币 小写：元 |  |  |

注：1、单项投标报价超过单项最高限价的为无效报价，按照无效响应处理。

2、投标人应当按照招标文件采购需求及相关报价要求填写。

3、本表中“其它”由投标人根据采购需求及自身经验进行补充填写。项目实施时，除采购人明确提出需要变更增加外，不再增加任何费用，投标人应确保本项目能安全、正常运行并达到采购要求。

4、本表中项目总报价应与开标一览表中项目总报价保持一致。

5、报价保留至小数点后两位，四舍五入。

6、标的物报价不得为零，否则投标无效。

五、技术部分

## （一）深化设计方案

## （二）项目实施方案

## （三）难点、重点分析及合理化建议

## （四）售后服务方案

- 技术响应及偏离表

| 序号 | 标的名称 | 招标文件要求 | 投标响应情况 | 偏离情况（正偏离/无偏离/负偏离） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |

注：1、“偏离”系指“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”。

2、投标人应根据招标文件“第四部分 采购需求”“二、采购标的”中的相关技术要求，说明投标货物技术响应和偏离情况，投标人如对本部分中的内容无偏离，本表盖章即可。

3、投标人在《技术响应及偏离表》中须如实表述产品技术参数，虚构技术参数的，将视为虚假应标，按照无效投标处理。

4、行数不够可自行添加。

5、相关证明材料附后（如有）。

六、商务部分

## （一）企业实力

## （二）项目经理能力

| 姓名 |  | 3年（以上）工作业绩及承担的主要工作 |
| --- | --- | --- |
| 性别 |  |  |
| 年龄 |  |  |
| 职称 |  |  |
| 毕业时间 |  |  |
| 所学专业 |  |  |
| 学历 |  |  |
| 证书名称 |  |  |
| 专业资格 |  |  |
| 联系电话 |  |  |
| 曾担任项目主要负责人的项目 |  |  |

注：

1、需提供相关证书、工作经验的，应在本栏目提交相关证明材料扫描件；

2、需提供近半年（至少一个月）投标人为其缴纳社会保险的证明材料；

3、列入本表人员如要更换，需经采购人同意。擅自更换属违约行为。

（三）项目实施成员能力

| 序号 | 姓名 | 身份证号 | 人员类别 | 技术证书、级别 | 相关工作经验 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1.行数不够，请自行添加。

2.列入本表人员如要更换，须经采购人同意，擅自更换属违约行为。

3.列入上表人员具有相关证书、工作经验的，应在本栏目提交相关证明材料扫描件。

（四）类似业绩

| 序号 | 项目名称 | 项目内容 | 服务年限 | 合同签订时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

备注：根据评分标准中关于类似业绩的描述，提供符合招标文件要求的证明材料扫描件。

- （五）服务部分偏离表

| 序号 | 名称 | 招标文件要求 | 实际响应 | 符合/正偏离/负偏离 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

填表说明：

1、如有偏离的条款，投标人应当根据招标文件“第四部分 采购需求”的服务部分要求在上表中标明满足与否。

2、投标人在本表中须如实表述，虚构内容的，将视为虚假应标，按照无效投标处理。

3、行数不够，可自行添加；

4、投标人如对服务部分中的内容无偏离，本表盖章即可。

法定代表人（签字或盖章）：

供应商名称（盖章）：

日期：   年   月   日

- （六）商务偏离表

| 序号 | 名称 | 招标文件要求 | 实际响应 | 符合/正偏离/负偏离 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

填表说明：

1、如有偏离的条款，投标人应当根据招标文件“第四部分 采购需求”的商务要求在上表中标明满足与否。

2、投标人在本表中须如实表述，虚构内容的，将视为虚假应标，按照无效投标处理。

3、行数不够，可自行添加；

4、投标人如对商务部分中的内容无偏离，本表盖章即可。

法定代表人（签字或盖章）：

供应商名称（盖章）：

日期：   年   月   日

七、其他部分

按招标文件要求投标人所能提供的其他文件

告供应商书

中标（成交）供应商：

恭喜您成功中标（成交），为我市采购人提供优质产品及服务。为优化政府采购营商环境，发挥政府采购政策功能，缓解企业融资难题，我省已推出政府采购线上合同信用融资贷款业务，特此告知如下：

如您在中标（成交）后遇到资金困难，确有贷款意向，请及时与采购人沟通协调。在签订政府采购合同时，向采购人说明需要政府采购合同融资的意向，提醒采购人在“苏采云”系统中公示政府采购合同时勾选融资标识，随后将有相关银行为您提供无抵押低息融资便利。具体业务流程可登录“江苏政府采购网—政采贷”栏目（http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/paying.html）查看并办理。

如您需要帮助，请致电镇江市财政局政府采购管理处，电话：0511-80909958。我们将竭诚为您服务！

镇江市财政局