# 招　标　文　件

# 项目名称：南京市数字资源一体化智能化平台（NJDOS）建设（平台建设标段）

# 项目编号：JSZC-320100-JZCG-G2025-0441

# （非专门面向中小企业）

## 南京市公共资源交易中心

## 2025年11月

# 总  目  录

- 投标邀请…………………………………… 3

- 投标人须知………………………………… 5

- 合同文本……………………………………14

- 采购需求……………………………………18

- 评标方法与评标标准………………………39

- 投标文件格式………………………………44

# 第一章  投标邀请

受南京市城市数字治理中心委托，南京市公共资源交易中心（以下简称“交易中心”）就南京市数字资源一体化智能化平台（NJDOS）建设（平台建设标段） 进行公开招标采购，欢迎符合条件的供应商投标。

## 一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-320100-JZCG-G2025-0441

2.项目名称：南京市数字资源一体化智能化平台（NJDOS）建设（平台建设标段）

3.预算金额：2,243.89万元

4.最高限价：本项目不设最高限价。

5.采购需求（简介）：南京市数字资源一体化智能化平台（NJDOS）建设项目，包括平台建设和数字资源服务两部分，本项目对平台建设部分进行招标采购。本项目需要建设“1”专区+“4”系统：南京专区、政务信息化项目建设管理系统、应用管理系统、数据管理系统、后台管理系统，并与省、市、区各相关平台进行对接。（详细内容见本招标文件第四章）

6.合同履行期限：合同签订后455天内完成。

7.本项目不接受联合体投标。

## 二、申请人的资格要求

### （一）通用资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供下列材料：

1.1供应商信用承诺函（格式见第六章）。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无。

本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为：软件和信息技术服务业。根据《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号），从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入50万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入50万元以下的为微型企业。

### （二）本项目的特定资格要求：无。

### （三）拒绝下述供应商参加本次采购活动

1.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

2.为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得参加本项目的采购活动。

3.供应商被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

## 三、获取招标文件

1.时间：自招标文件公告发布之日起。

2.方式：在“江苏政府采购网”免费下载。

## 四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1.提交投标文件截止时间、开标时间：2025年11月25日9时30分（北京时间）。

2.地点：江苏省政府采购交易系统（以下简称“苏采云系统”）网上开标大厅。

## 五、公告期限

公告期限为自本公告发布之日起5个工作日。

## 六、其他事宜

1.本次招标不收取投标保证金。

2.本项目不组织勘察及答疑，供应商如对采购需求有疑问，请咨询采购单位联系人。

3.供应商通过苏采云系统参与政府采购项目，需要办理江苏省政府采购数字证书及电子签章，具体详见苏采云系统登录页“新CA办理指南”。供应商按《苏采云系统供应商操作手册》（以下简称“操作手册”）进行注册，并制作上传电子投标文件。《操作手册》下载地址（CTRL+鼠标左键）。

4.有关本次招标的事项若存在变动或修改，请及时关注“江苏政府采购网”（www.ccgp-jiangsu.gov.cn）更正公告。

5.供应商（含潜在供应商）对采购方式、采购需求、供应商资格条件、评标方法和评标标准、合同文本的询问或质疑向采购人提出，《质疑函》原件通过邮寄方式送达采购人，由采购人负责答复。

对采购过程、采购结果的询问或质疑向交易中心提出，《质疑函》原件通过邮寄方式送达交易中心，由交易中心负责答复。

## 七、本次招标联系方式

### 1.采购人

名  称：南京市城市数字治理中心

地  址：南京市建邺区江东中路265号新城大厦D座

联系人：张老师

联系电话：025-68789548

### 2.交易中心

地　址：南京市建邺区江东中路265号

联系人：马女士

联系电话：025-68505961

# 第二章  投标人须知

## 一、总则

1.招标方式

1.1 本次招标采取公开招标方式，本文件仅适用于招标公告中所述项目。

2.合格的投标人

2.1 满足招标公告对供应商资格要求的规定。

2.2 满足招标文件规定的实质性要求和条件。

3.适用法律

3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

4.投标费用

4.1 投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，交易中心在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2 本次招标交易中心和采购人不收取标书工本费与中标服务费。

5.招标文件的约束力

5.1 投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本文件的规定和约束。

## 二、招标文件

6.招标文件构成

6.1 招标文件由以下部分组成：

（1）投标邀请

（2）投标人须知

（3）合同文本

（4）采购需求

（5）评标方法与评标标准

（6）投标文件格式

投标人应仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与交易中心联系。

6.2 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

7.招标文件的澄清

7.1 任何要求对招标文件进行澄清的投标人，应在投标截止期十日前按招标公告中的通讯地址，以书面形式通知交易中心。

8.招标文件的修改

8.1 在投标截止时间前，交易中心可以对招标文件进行修改。招标文件的修改将在原公告媒体发布更正公告，更正内容将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

8.2 投标人应在提交投标文件截止时间前，关注原公告媒体有关本项目的更正公告，根据更正公告内容自行决定是否需要重新制作和提交投标文件，并承担由此产生的相应责任。

8.3 交易中心有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期，并在原公告媒体发布更正公告。

## 三、投标文件的编制

9.投标文件的语言及度量衡单位

9.1 投标人提交的投标文件以及投标人与交易中心就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

9.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

10.投标文件构成

10.1 投标人编写的投标文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、投标分项报价表、响应及偏离表、其他证明文件、投标函、开标一览表等部分。

10.2 如标书制作工具中格式和内容与“江苏政府采购网”发布的招标文件不一致，以“江苏政府采购网”发布的招标文件为准。

11.证明投标人及投标标的符合招标文件规定的文件

11.1 投标人应按照法律、法规、规章和规范性文件以及招标文件要求提交证明文件，证明其投标标的符合招标文件规定。

11.2 招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

12.投标分项报价表（如有）

12.1 投标人应按照招标文件规定格式填报投标分项报价表。

12.2 投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件另有规定的按规定执行。

13.响应及偏离表

13.1 投标人需对招标文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离说明。

13.2 投标人可以在投标文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。

14.投标函和开标一览表

14.1 投标人应按照招标文件规定格式完整、正确填报投标函、开标一览表。

14.2 对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与投标分项报价表中的投标总报价一致，如不一致评标时以开标一览表中价格为准。

15.投标有效期

15.1 投标有效期为招标公告规定的开标之日起六十天。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件而被拒绝。

16.投标有效期的延长

16.1 在特殊情况下，交易中心于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝交易中心的这一要求而放弃投标。同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件，同时受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期满。

## 四、投标文件的递交

17.投标文件的递交

17.1 投标人应当按照《操作手册》规定，在招标公告规定的投标截止时间前制作并上传电子投标文件。

17.2 投标人应充分考虑网络环境、网络带宽等因素可能对投标产生的影响，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功的，按照本招标文件第二章第25.1条规定做无效投标处理。

17.3 交易中心可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止时间，在此情况下，投标人的所有权利和义务均以延长后新的截止时间为准。

18.投标文件的拒收

18.1 投标截止时间后上传的任何投标文件将被拒绝。

19.投标文件的撤回和修改

19.1 投标文件的撤回

19.1.1 投标人可在投标截止时间前撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。

19.1.2 投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

19.2 投标文件的修改

19.2.1 投标人可在投标截止时间前对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

19.2.2 投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

19.3 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

## 五、开标与评标

20.开标

20.1 交易中心在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人按照《操作手册》规定参加开标活动，并在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。苏采云系统公布各投标人名称和投标价格。

20.2 投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。

20.3 投标人如果对开标过程和开标结果有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，苏采云系统中《开标记录表》公布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

21.评标

21.1 评标由依法组建的评标委员会（以下简称“评委会”）进行。

21.2 评委会由采购人代表和有关方面专家组成，人员构成符合政府采购有关规定。

21.3 评委会独立工作，负责评审所有投标文件并推荐中标候选人，或根据采购人授权直接确定中标人。

22.评标过程的保密与公正

22.1 凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、交易中心均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

22.2 投标人不得以任何方式影响评标，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

22.3 交易中心和评委会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

22.4 采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过苏采云系统查看本单位的评审得分及排名情况。

23.投标文件的澄清

23.1 评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

评委会并非对每个投标人都做澄清要求。

23.2 需要供应商进行澄清、说明和补正的，评委会将通过苏采云系统向投标人发出《澄清要求函》，接到《澄清要求函》的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交《澄清响应函》并加盖电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

23.3 接到评委会澄清、说明和补正要求的，投标人如未按规定作出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。

24.投标文件的审查

24.1 投标文件审查分为资格审查和符合性审查。

24.1.1 资格审查。依据法律法规和招标文件规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查，并向评委会反馈审查结论。

采购人进行资格审查时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询投标人的信用记录，以确定投标人是否具备投标资格，查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

24.1.2 符合性审查。依据招标文件的规定，由评委会从有效性、完整性和对招标文件的响应程度等方面对投标文件进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

24.1.3 未通过资格审查或符合性审查的投标人，交易中心将通过苏采云系统告知其具体原因，评标结束后不再接受有关询问。

24.2 评委会仅对实质性响应招标文件要求的投标文件进行详细评审。实质性响应的投标文件应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的文件。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中采购人的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应的投标人产生不公正的影响。重大偏离的认定由评委会按照少数服从多数的原则作出结论。评委会认定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

24.3 如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

24.4 评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，确定其是否有计算上或累加上的算术错误。修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

24.5 评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过苏采云系统告知投标人，调整后的价格对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

24.6 投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与交易中心及评委会联系。

25.无效投标和废标

25.1 无效投标情形

25.1.1 投标人在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件。

25.1.2 投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件。

25.1.3 同一投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价。

25.1.4 投标人不具备招标文件中规定资格要求。

25.1.5 投标人的报价超过了采购预算或最高限价或单价上限。

25.1.6 未通过符合性审查。

25.1.7 不符合招标文件中实质性要求和条件的（本文件中斜体且有下划线部分，或者打“★”内容为实质性要求和条件）。

25.1.8 投标人被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单，或查询“信用中国”网站后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

25.1.9 投标文件含有采购人不能接受的附加条件。

25.1.10 评委会发现投标人报价低于采购项目预算50%，或者低于采购项目最高限价45%，或者认为投标人的报价过低，有可能影响产品或服务质量或不能诚信履约的，应当启动异常低价投标审查机制，通过苏采云系统要求投标人在合理的时间内提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及相关证明材料。投标人不提供书面说明及证明材料，或者书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评委会应当将其作为无效投标处理。

25.1.11 采购产品被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”强制采购范围，而投标人提供的产品不在强制采购范围内。

25.1.12 投标文件未按照招标文件要求加盖电子公章。

25.1.13 法律法规及本招标文件规定的其他无效投标情形。

25.2 废标情形

25.2.1 符合资格条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家。

25.2.2 出现影响采购公正的违法、违规行为。

25.2.3 因重大变故采购任务取消。

25.2.4 评委会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

25.2.5 因苏采云系统故障造成开标不成功。

25.3 如出现投标截止时间后参加投标的供应商或者对招标文件作出实质性响应的供应商不足三家的情况，按政府采购相关规定执行。

25.4 如出现25.2.1或25.3情形，招标活动失败，评审委员会应对招标文件是否存在不合理条款进行论证，并在评审报告中写明论证意见。

## 六、定标

26.确定中标单位

26.1 中标候选人的确定原则和数量见招标文件第五章。

26.2 按以下第（2）种方式确定中标人：

（1）评委会直接确定排名第一的中标候选人为中标人；

（2）采购人在评委会推荐的中标候选人中按顺序确定中标人。

按第二种方式确定中标人的，交易中心自评审结束之日起两个工作日内将评审报告送达采购人，采购人自收到评审报告之日起五个工作日内，在评审报告推荐的中标候选人中按顺序确定中标人。

26.3 交易中心将在“江苏政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。

26.4 若有充分证据证明中标人有下列情况之一的，一经查实将被取消中标资格：

26.4.1 提供虚假材料谋取中标。

26.4.2 向评审专家、采购人或交易中心工作人员行贿或者提供其他不正当利益。

26.4.3 与其他供应商、评审专家、采购人或交易中心工作人员恶意串通。

26.4.4 属于本文件规定的无效投标情形，但在评标过程中未被评委会发现。

26.4.5 采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商。

26.5 有下列情形之一的视为投标人串通投标，投标无效：

26.5.1 不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制。

26.5.2 不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜。

26.5.3 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。

26.5.4 不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。

27.中标通知书

27.l 中标结果确定后，交易中心将向中标人发出《中标通知书》。中标人可在中标结果公告届满之日起三十日内,登录苏采云系统下载。

因系统存储空间有限，中标结果公告届满之日起三十日后，苏采云系统不再保证提供下载《中标通知书》服务，因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。

27.2 《中标通知书》是合同的一个组成部分，对采购人和中标人均具有法律效力。《中标通知书》发出后，采购人改变中标结果或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

## 七、授予合同

28.签订合同

28.l 中标人应当在《中标通知书》发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。采购人于合同签订后2个工作日内通过苏采云系统进行公示。

28.2 招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均作为合同附件。

28.3 签订合同后，中标人不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。

28.4 中标人因自身原因拒绝与采购人签订合同的，不得参加采购人重新组织的采购活动，且将可能被拒绝参加该采购人一年内的其他政府采购活动。

29.标的物的追加

29.1 合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的服务（包含与服务相关的货物），在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的金额不超过原合同金额的10%。

30.政府采购履约资金扶持政策

30.1 中标供应商可通过南京市公共资源交易平台网站“小企业融资平台”，选择相应的金融机构办理融资贷款。

30.2 依据《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》（苏财购〔2023〕150号），需要缴纳履约保证金的，中标供应商可通过江苏政府采购网“政府采购电子履约保函（保险）综合服务平台”线上办理履约保函（保险）。

## 八、质疑

31.提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商，潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

32.供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，按照第34条、第35条之规定以书面形式向采购人或交易中心提出质疑。上述应知其权益受到损害之日是指：

32.1 对采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日。

32.2 对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日。

32.3 对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

33.供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，交易中心或采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。

34.供应商提出质疑应提交《质疑函》原件,且尽可能通过邮寄方式送达，交易中心和采购人不接受无运单的快件。《质疑函》应按照本招标文件中《质疑函范本》的格式和内容填写。

供应商如组成联合体参加采购活动，《质疑函范本》中要求加盖公章之处，联合体各方均须按要求加盖公章。

35.供应商（含潜在供应商）对采购方式、采购需求、供应商资格条件、评标方法和评标标准、合同文本的询问或质疑向采购人提出，由采购人负责答复。供应商对采购过程、采购结果的询问或质疑向交易中心提出，由交易中心负责答复。

采购人质疑接收人及联系方式为南京市城市数字治理中心，联系地址：南京市建邺区江东中路265号新城大厦D座，联系人：张老师，联系电话：025-68789548 。

交易中心《质疑函》接收部门为政府集中采购处。收件人：南京市公共资源交易中心政府集中采购处，地址：南京市江东中路265号南京市公共资源交易中心北门，联系电话：025-68505926。

由采购人负责答复的质疑，采购人将《质疑答复函》抄送交易中心。

36.以下情形的质疑不予受理：

36.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

36.2 超出政府采购法定期限的质疑。

36.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

36.4 未参加采购活动或在采购活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

36.5 供应商组成联合体参加采购活动，联合体中任何一方或多方未按要求签字或签章、加盖公章的质疑。

36.6 法律法规规定的其他不予受理情形。

37.供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，交易中心或采购人有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

## 九、政策功能落实

38.促进中小企业发展

38.1 本项目服务由中小企业承接的，投标供应商享受中小企业扶持政策。

38.2 中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准（详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）、《国家统计局关于印发〈统计上大中小微型企业划分办法（2017）〉的通知》（国统字〔2017〕213号））确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

38.3 中小企业参加政府采购活动，应当出具《中小企业声明函》，否则不享受相关中小企业支持政策。

38.4 以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

38.5 监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业。按照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）规定，监狱企业需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。

38.6 残疾人福利性单位视同小型、微型企业。按照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定，残疾人福利单位需提供《残疾人福利性单位声明函》。

39.节能环保产品

39.1 执行节能环保产品优先采购和强制采购制度。节能产品是指列入财政部、国家发展和改革委员会制定的《节能产品政府采购品目清单》（财库〔2019〕19号），且依据国家相关标准的最新版本、国家能效标准中二级能效（水效）指标认证的节能产品；环境标志产品是指列入财政部、生态环境部制定的《环境标志产品政府采购品目清单》（财库〔2019〕18号），且依据相关标准的最新版本认证的环境标志产品。国家对品目清单进行调整的，按照最新的品目清单执行。

39.2 采购产品属于政府强制采购节能产品的，供应商应当选择依据国家能效标准中二级能效（水效）指标认证的节能产品投标，签订合同时提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书。

39.3 采购产品属于政府优先采购节能产品和环境标志产品的，对供应商提供的国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品或环境标志产品认证证书，评审时给予加分（详见第五章评标方法与评标标准）。

40.绿色采购

40.1 采购产品中涉及商品包装、快递包装要求的，应按照《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》（财办库〔2020〕123号）、《江苏省财政厅关于加强政府绿色采购有关事项的通知》（苏财购〔2023〕65号）文件执行。采购文件对商品包装和快递包装有具体要求的，政府采购合同中应当载明对供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求和履约验收相关条款，供应商须严格执行，必要时应按照要求在履约验收环节出具检测报告。

40.2 采购产品中涉及数据中心相关设备、运维服务的，应按照《关于印发〈绿色数据中心政府采购需求标准（试行）的通知》（财办库〔2023〕7号）、《江苏省财政厅关于加强政府绿色采购有关事项的通知》（苏财购〔2023〕65号）等文件执行。采购文件中涉及数据中心相关设备、运维服务的，采购人均以《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》提出的指标、标准为准。采购人应在政府采购合同中明确对相关指标的验收方式和违约责任，供应商应按合同约定提供设备或服务。

40.3 采购产品中涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，属于强制性标准的，供应商应当提供符合国家和江苏省相关VOCs 含量限制标准的产品。采购产品中涉及通用类货物、家具的，供应商应当优先使用低挥发性原辅材料，采购人将使用低VOCs含量的涂料、胶黏剂等纳入政府采购合同条款的，供应商必须严格执行。

40.4 采购产品中涉及数据库、操作系统、通用服务器、工作站、一体式计算机、便携式计算机、台式计算机的，供应商所投产品不得违反财政部、工业和信息化部印发的《需求标准》（详见财库〔2023〕29号、30号、31号、32号、33号、34号、35号文件）。采购人可以对《需求标准》中的指标提出更高要求，也可以根据实际需要增加《需求标准》以外的指标。采购人按照采购合同约定对供应商所提供的上述产品进行验收，必要时可以委托依法取得检测、认证资质的机构进行检测、认证。

41.创新产品采购

41.1 优先采购各级政府部门公开发布的有效期内的创新产品、首台套等《目录》内的创新产品。创新产品自进入《目录》起2年内视同具备相应销售业绩。

42.网络产品、市场准入类产品采购

42.1 本项目中如涉及网络关键设备或网络安全专用产品的，应严格执行国家互联网信息办公室、工业和信息化部、公安部、财政部和国家认证认可监督管理委员会2023年第1 号《关于调整网络安全专用产品安全管理有关事项的公告》及2023年第2号《关于调整<网络关键设备和网络安全专用产品目录>的公告》要求，所投设备或产品至少符合以下条件之一：一是已由具备资格的机构安全认证合格或安全检测符合要求；二是已获得《计算机信息系统安全专用产品销售许可证》，且在有效期内。采购人、中标供应商双方签订合同及验收环节，应包含上述网络安全要求的条款。

42.2 本项目中如涉及国家强制性产品认证证书（CCC认证证书）、电信设备进网许可证、无线电发射设备核准证等市场准入类资质的，应严格执行国家相关法律法规的要求。采购人、中标供应商双方签订合同及验收环节，应包含上述市场准入类资质要求的条款。

43.数据交易说明

43.1 数据交易标的包括数据产品、数据服务、数据工具。

数据产品是指用于交易的数据和数据衍生产品，包括但不限于数据集、数据分析报告、数据可视化产品、数据指数、API 数据、加密数据等。

数据服务是指提供数据收集、存储、使用、加工、传输等服务，包括但不限于数据采集和预处理服务、数据建模、分析处理服务、数据可视化服务、数据安全服务等。

数据工具是指可实现数据服务的软硬件工具，包括但不限于数据存储和管理工具、数据采集工具、数据清洗工具、数据分析工具、数据可视化工具、数据安全工具等。

# 第三章  合同文本

以下为本项目的合同条款，合同双方不得对招标、投标文件内容作实质性修改。

## 南京市政府采购合同（服务）

合同编号：

项目名称：                                       项目编号：

甲方（买方）：

乙方（卖方）：

甲、乙双方根据南京市公共资源交易中心组织的____________________项目公开招标结果，签署本合同。

## 一、合同内容

1.1 标的名称：

1.2 标的质量：按招标文件及投标文件执行。

1.3 标的数量（规模）：按招标文件及投标文件执行。

1.4 履行时间（期限）：按招标文件及投标文件执行。

1.5 履行地点：采购人指定地点。

1.6 履行方式：按招标文件及投标文件执行。

1.7 合同组成：本项目招标文件、响应文件构成本合同组成部分，本合同没有约定的，按招标文件、响应文件执行。

## 二、合同金额

2.1 本合同金额为（大写）：____________________圆（_________________元）人民币。

## 三、技术资料

3.1 乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供服务（包含与服务相关的货物）的有关技术资料。

3.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。保密期至保密内容按照相关法律法规规定，以合法方式和途径将其全部披露或本合同终止后5年为止，以两者孰长为准。

## 四、知识产权

4.1 乙方应保证甲方在使用、接受本合同服务（包含与服务相关的货物）或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。

4.2本项目形成的成果（包括源代码、系统等）的知识产权归甲方所有；本项目开发、试运行以及后续使用过程中采集、分析、处理产生的数据资源、数据产品的所有权利（包括但不限于知识产权、数据资产等持有权、使用权、经营权）均归甲方所有。乙方应交付本项目产生的完整的源代码。乙方不以任何形式主张权利，并应甲方要求，配合甲方完成权利登记等必要手续。

4.3未经甲方同意，乙方不得擅自处分（包括但不限于使用、许可他人使用、转让、出租、出借、买卖、对外披露等）本项目服务工作成果。

## 五、产权担保

5.1 乙方保证所交付的服务（包含与服务相关的货物）的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

## 六、履约保证金

6.1甲方支付第三笔款项前，乙方应向甲方提供保证运维服务期内质量的见索即付保函，保函金额为合同金额的10 %，保函有效期与项目运维期一致。

6.1.1 退还时间及条件：项目运维期结束后5个工作日内。

6.1.2 退还方式：扣除违约费用后一次性无息退还。

6.1.3不予退还的情形：合同约定的交付期内未履约完成、验收不合格、整改不到位等情形。

6.1.4 逾期退还履约保证金责任：甲方逾期退还履约保证金的，除应当退还履约保证金本金外，还应当按照每日万分之五的利率支付逾期利息，但因乙方自身原因导致无法及时退还的除外。

## 七、合同转包或分包

7.1 乙方不得将合同标的转包给他人履行。

7.2 乙方将合同部分或全部转包、或未经甲方书面同意将合同中非关键非主体部分分包的，甲方有权立即单方面解除合同。

7.3乙方如有转包或未经甲方同意的分包行为，甲方有权终止合同。

## 八、合同款项支付

#### 8.1 合同款项的支付方式及时间

8.1.1 合同签订后，甲方支付合同总价款的30%作为预付款。

8.1.2 系统完成开发后组织平台建设项目初验，验收合格后，甲方支付合同总价款的40%。

8.1.3 初验后进入试运行阶段，试运行期满4个月后组织平台建设项目终验，验收合格后，甲方支付合同总价款的30%，同时项目进入运维期。

8.1.4 满足合同约定支付条件的，甲方收到乙方发票后10个工作日内，将资金支付到合同约定的乙方账户。

8.2 根据《保障中小企业款项支付条例》规定，甲方未按合同约定支付款项的，乙方可以向有关部门投诉。

## 九、税费

9.1 本合同执行中的相关税费均由乙方负担。

## 十、项目验收

10.1 甲方依法组织履约验收工作。

10.2 甲方在组织履约验收前，将根据项目特点制定验收方案，明确验收的时间、方式、程序等内容，并可根据项目特点对服务期内的服务实施情况进行分期考核，综合考核情况和服务效果进行验收。乙方应根据验收方案做好相应配合工作。

10.3 对于实际使用人和甲方分离的项目，甲方邀请实际使用人参与验收。

10.4 如有必要，甲方可邀请参加本项目投标的其他供应商或第三方专业机构及专家参与验收，相关意见将作为验收结论的参考。

10.5 甲方成立验收小组，按照招标文件、采购合同约定对乙方的履约情况进行验收（乙方承诺遵守甲方根据采购、响应文件制定的验收标准与相关细则）。验收时间、验收标准见招标文件。验收时甲方按照采购合同的约定对每一项服务的履约情况进行确认。验收结束后,验收小组出具验收书,列明各项服务的验收情况及项目总体评价,由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金退还挂钩。履约验收的各项资料存档备查。

10.6 验收合格的项目，甲方根据采购合同的约定及时向乙方支付合同款项、退还履约保证金。验收不合格的项目，甲方依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《中华人民共和国民法典》。乙方在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的,甲方将及时报告本级财政部门。

## 十一、违约责任

11.1 甲方无正当理由拒绝接受乙方提供服务的，应向乙方偿付拒绝接受服务合同总额 5% 的违约金。

11.2 甲方无故逾期验收和办理支付手续的，应按逾期付款总额每日 5‰ 向乙方支付违约金，但累计总额不超过欠款总额的 5% 。

11.3 乙方所提供服务的标准不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒绝接受服务，并可单方面解除合同。

11.4 乙方交付成果存在质量问题或未达到合同约定的技术、安全、性能指标的，甲方有权要求乙方在7个工作日内整改并重新提交验收；逾期未整改或整改后仍不合格的，乙方应向甲方支付合同总额10%的违约金。

11.5 乙方未满足网络安全等级保护三级、商用密码安全、数据安全等标准要求的，每发现一次不合规行为，处以合同总额1‰的违约金。若由此导致数据泄露、损毁或非法访问，乙方应承担全部赔偿责任。如在7个工作日内未能完成整改满足上述要求的，乙方应向甲方支付合同总额1%的违约金。

11.6 乙方未按约定时间交付项目源代码、系统文档、接口说明等技术资料的，处以合同总额1‰的违约金；逾期超过30天的，甲方有权解除合同并追究违约责任。

11.7 乙方提供的服务或系统侵犯第三方知识产权的，由乙方承担全部法律责任，并赔偿甲方因此产生的全部损失，包括诉讼费、赔偿金及名誉损失，因此影响项目使用的，甲方有权根据情况决定是否解除合同或要求乙方退还相应合同价款。

11.8 在维保期内，乙方未按约定响应或修复系统故障的：

● 一般故障（不影响系统使用）超过2小时未响应的，每次处以人民币10000元违约金；

● 严重故障（造成系统不可用）超过1小时未恢复的，每次处以人民币20000元违约金；

●若因乙方原因造成系统停摆或甲方业务中断的，每小时另加赔偿人民币5000元。
● 累计三次未按响应时限履行的，甲方有权暂停或解除合同。

11.9 乙方未按月提交维保报告、安全巡检报告或服务报告的，累计两次视为违约，甲方有权扣除相应服务费用。

11.10 乙方项目关键岗位人员（包括但不限于项目经理、架构师、安全负责人等）未经甲方书面同意擅自更换的，每次处以人民币10,000元违约金；累计三次视为重大违约，甲方有权解除合同。

11.11 若乙方存在提供虚假投标材料、虚假履约报告、隐瞒项目实际进度或其他欺诈行为的，甲方有权解除合同，并要求乙方支付合同总额30%的违约金。

11.12 所有违约金均可由甲方在未支付的合同款项中直接扣除。若违约金不足以弥补甲方损失，乙方仍应赔偿差额部分。

11.13 本条所列违约金不影响甲方继续要求乙方履行合同或追偿实际损失的权利。

11.14 甲乙双方任何一方违反本合同约定的，除应承担上述违约责任外，违约方还应当赔偿因此给守约方造成的一切直接和间接损失，包括但不限于守约方的实际损失、预期可得利益损失以及为实现债权而产生的费用（包括但不限于诉讼费、保全费、保全担保费、律师费、公证费、鉴定费、差旅费）。

## 十二、不可抗力事件处理

12.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

12.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方并寄送有关权威机构出具的证明。

12.3 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

## 十三、解决争议的方法

13.1 双方在签订、履行合同中所发生的一切争议，应通过友好协商解决。如协商不成的由甲方住所地人民法院管辖。

## 十四、合同生效及其它

14.1 本合同经双方加盖单位公章后生效。

14.2 本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国政府采购法》有关条文执行。

14.3 本合同正本一式两份，具有同等法律效力，甲方、乙方各执一份。

| 甲方：南京市城市数字治理中心 地址：南京市建邺区江东中路265号新城大厦D座4-6层 法定代表人或授权代表： 联系电话： | 乙方： 地址： 法定代表人或授权代表： 联系电话： 开户银行： 账号： |
| --- | --- |

签订日期：2025年  月   日

## 《*******合同》补充协议（合同附件）

如遇招标文件及合同未约定事项，双方可友好协商签订补充协议。

# 第四章  采购需求

## 一、项目属性：服务类项目。

## 二、项目概况

### （一）项目背景

为深入贯彻《数字中国建设整体布局规划》《国务院关于加强数字政府建设的指导意见》《政务数据共享条例》等文件关于“夯实数字基础设施和数据资源体系两大基础”“构建一体化政务大数据体系”的核心要求，认真落实市委主要领导关于南京市数字资源一体化智能化平台（以下简称“宁政源”平台）建设的重要批示精神，依据《“苏政源”数字资源底座省市协同建设方案》部署，南京市数据局将建设“宁政源”平台并将其定位为省“苏政源”平台的市级关键节点，强化数字资源统筹管理能力，解决南京市数字资源相对离散、配套系统功能不完善等现实问题，为数字政府建设提供坚实支撑。

南京市数字资源一体化智能化平台（NJDOS）建设项目，包括平台建设和数字资源服务两部分，本项目对平台建设部分进行招标采购。本次需要建设“1”专区+“4”系统：南京专区、政务信息化项目建设管理系统、应用管理系统、数据管理系统、后台管理系统，并与省、市、区各相关平台进行对接。

纪检监察机构联系方式：025-68789930

### （二）项目建设遵循标准

1.《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》；

2.中共中央 国务院《数字中国建设整体布局规划》；

3.《关于加强数字政府建设的指导意见》（国发〔2022〕14号）；

4.《全国一体化政务大数据体系建设指南》（国办函〔2022〕102号）；

5.《国务院办公厅关于建立健全政务数据共享协调机制加快推进数据有序共享的意见》（国办发〔2021〕6号）；

6.《国家政务信息化项目建设管理办法的通知》（国办发〔2019〕57号）；

7.《政务数据共享条例》（国发〔2025〕809号）；

8.《国务院办公厅关于印发政务信息系统整合共享实施方案的通知》（国办发〔2017〕39号）；

9.《关于深化智慧城市发展推进城市全域数字化转型的指导意见》（发改数据〔2024〕660号）；

10.《江苏省数据条例》；

11.《江苏省公共数据攻坚三年行动方案（2024—2026年）》（苏职转数政发〔2024〕1号）；

12.《省政府关于加快统筹推进数字政府高质量建设的实施意见》（苏政发〔2022〕44号）；

13.《江苏省政务“一朵云”建设总体方案》（苏政办发〔2023〕36号）；

14.《“苏政源”数字资源底座省市协同建设方案》（苏大数据办〔2025〕25号）

15.《南京市城市数字治理若干规定》；

16.《南京市政务信息化项目建设和资金管理办法》（宁政发〔2025〕24号）；

17.《南京市政务数据管理暂行办法》（市政府令第329号）；

18.《南京市政务数据归集、共享、开放实施细则》（宁数管〔2020〕24号）；

19.《南京市公共数据资源开发利用攻坚行动方案》（宁政办发〔2025〕26 号）17.《南京市公共数据资源开发利用攻坚行动方案》（宁政办发〔2025〕26 号）。

以上标准如有更新，按更新后的标准执行。

## 三、项目清单

| 序号 | 分项名称 | 数量 | 单位 | 产品类型 | 所属行业 | 属性 | 数据交易类型（如有） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 南京市数字资源一体化智能化平台（NJDOS）建设（平台建设标段） | 1 | 项 | 主要产品 | 软件和信息技术服务业 | 服务 | / |

## 四、拟采购标的需要满足的技术、商务要求

### ★（一）技术要求

本次需要建设“1”专区+“4”系统：南京专区、政务信息化项目建设管理系统、应用管理系统、数据管理系统、后台管理系统，并与省、市、区各相关平台进行对接。

#### 1.总体要求

以下内容需要供应商签订合同时出具承诺函，并加盖公章。

##### 1.1 信创要求

须依托国产化软硬件平台部署运行，满足软硬件发展替换，保证系统的可复用性。签订合同时供应商须在承诺函中列明所支持的国产化操作系统、中间件和数据库等。

##### 1.2 性能要求

（1）响应性能指标：系统的平均请求响应时间小于等于3秒。

（2）稳定性指标：达到7×24h的可靠运行能力，在系统要求高并发服务下，系统可用性达到99.9%。

（3）兼容性指标：须无缝兼容主流操作系统，支持主流数据库管理系统和中间件系统，确保系统可在不同环境下稳定运行。

（4）安全性指标：

身份认证：采用多因素身份认证方式，认证成功率达到99.99%以上；用户登录失败次数超过5次后，账户自动锁定，需通过安全验证流程解锁，保障账户安全。

数据加密：对敏感数据在传输和存储过程中，采用国密算法进行加密。

安全漏洞管理：系统上线运行前，确保无高危或中危漏洞。上线后，质保期内每两周进行一次全面的安全漏洞扫描，使用专业的安全扫描工具对系统进行检测；高危安全漏洞需在12小时内修复，中危漏洞24小时内修复，低危漏洞48小时内修复。

数据备份与恢复：规定系统数据恢复时间目标（RTO）和恢复点目标（RPO），RTO不超过2小时，RPO不超过1小时。

（5）可扩展性指标：

功能扩展：系统架构设计具备良好的开放性和扩展性，可新增功能模块，以快速响应业务发展和政策变化带来的新需求。

性能扩展：当用户数量增长时，可通过分布式架构、集群技术等手段，保障系统性能指标（响应时间、吞吐量等）仍能满足业务基本要求；系统的存储容量和计算能力可根据业务量的增长进行弹性扩展，实现资源的按需分配。

##### 1.3 系统安全要求

（1）网络安全等级保护测评要求：供应商须按照网络安全等级保护三级的防护要求进行项目实施交付，根据测评结果进行整改，直至通过（签订合同时出具承诺函，并加盖公章）。

（2）第三方软件测试要求：投标人须以相关行业及国家测试标准及规范进行项目实施交付，根据测试结果进行整改，直至通过。

（3）商用密码应用安全性评估要求：供应商须按照《信息安全技术 信息系统密码应用基本要求》（GB/T 39786-2021）等标准中第三级的相关要求进行项目实施交付，根据评估结果进行整改，直至通过。

（4）其他安全可靠性需求：

系统部署须符合IPv6、HTTPS等网络和安全相关要求。

严格权限访问控制，用户在经过身份认证后，只能访问其权限范围内的数据，只能进行其权限范围内的操作。

不同用户拥有差异化的身份标识与权限配置，需要在用户身份真实可信的前提下，提供可信的授权管理服务，保护数据不被非法/越权访问和篡改，确保数据的机密性和完整性。

科学实施数据容灾备份，确保数据安全可靠。

##### 1.4 标准规范编制

平台建设期间，需同步编制“宁政源”平台建设和运行所需的业务规范及平台技术规范，为平台建设、使用提供指引。

#### 2.南京专区

包括专区首页、数字资源“一本账”子系统两个部分。专区首页集成项目管理、应用管理、数据管理系统，以及已建的统一云管平台、“城市之眼”融合平台等系统，作为全市数字资源管理的统一入口。“一本账”子系统形成效能评估看板，同时上报至省“一本账”系统。

##### 2.1专区首页

专区首页定位为“宁政源”平台的操作总入口，实现多系统统一集成、快捷操作等功能，并通过统一的业务流，从用户使用场景化使用角度，将其他各子系统进行统一打通。集成各系统模块，形成便捷入口，在门户首页即可访问相关功能。

##### 2.2 数字资源“一本账”子系统

根据《江苏省公共数据“一本账”试点工作方案》要求，结合江苏省数据局针对175项指标的采集建议，综合考虑南京各类资源管理平台能力现状，梳理形成南京市数字资源“一本账”指标体系，并搭建南京市数字资源“一本账”平台载体，实现管理、晾晒指标的目标。

（1）清单管理：对数据资源、项目信息、系统信息、事项信息、数据设施、标准规范、运行保障等数据清单的总览、配置与更新。

（2）指标管理：通过构建一套指标管理系统，进行指标管理、采集过程线上化，实现对指标管理全流程控制，为上下级联、指标分析做好准备。

（3）效能评估：基于指标体系进行数据统计与展示建设数字资源看板，对接数据资源、项目信息、系统信息、事项信息、数据设施、标准规范、运营保障维度的核心业务指标，实现对数字资源概况等数据一屏统览，为各部门开展应用统筹谋划，集约共建、数字化考核工作提供决策支持。

#### 3.政务信息化项目建设管理系统

全面落实《国务院关于加强数字政府建设的指导意见》《南京市信息化项目管理办法》等要求，建设政务信息化项目建设管理系统，涵盖项目全周期管理、项目档案管理和专家管理的全周期业务管理系统，联动应用管理子系统，打造规范高效的项目全生命周期管理体系。

##### 3.1工作台

首页工作台包括审批端工作台、申报端工作台。支持数据局通过审批端查看全市政务项目全生命周期，并进行相关操作。支持各委办局通过申报端可查看本单位项目全生命周期，并进行相关操作。

##### 3.2项目建议书管理

支持各委办局进行项目建议书的申报，规范建议书申报时需填写的信息；

支持相关管理单位进行建议书的形式初审、多部门联合审查、专家评审以及最终的入库终审等，实现项目建议书的申报及审核入库全流程管理。

##### 3.3可研管理

支持实施部门进行可行性研究报告的申报，详细规范申报时需填写的信息，

支持相关管理单位进行可研报告的形式初审、多部门联合审查、专家评审以及最终的立项审核等，实现项目科研报告的申报立项的全流程管理。

##### 3.4实施管理

支持信息化项目分标段进行项目实施方案和进度计划备案、合同备案、项目实施进展管理、变更管理，强化项目实施过程的管理。

##### 3.5验收管理

支持实施单位按标段在线提交验收申请、上传全套验收材料、自动生成标准化验收申请单，并支持管理单位在线进行审核、反馈意见及归档备案。

##### 3.6绩效管理

支持建立项目质效指标体系库，实现指标模板化管理；

支持项目实施单位对本单位项目进行自评价；

支持管理单位对重点项目进行综合评价。

##### 3.7专家台账管理

支持建立专家库，整合现有专家资源，形成专家数字档案；

支持对专家信息进行管理，形成专家信息电子台账。

##### 3.8平台管理

实现用户管理、机构管理、角色管理、菜单管理、日志管理、字典管理等平台相关管理功能。

##### 3.9与相关系统对接

（1）用户体系对接：待省“苏在线”一体化协同办公平台上线后，按要求切换至“苏在线”统一组织用户体系，并进行组织用户数据治理。

（2）应用清单对接：政务信息化项目建设管理系统需要对接应用管理系统获取最新应用清单；应用运行报告对接。

（3）项目清单对接：政务信息化项目建设管理系统开发项目清单接口，支持应用管理系统调用并按需展示项目信息。

（4）资源预申请：①与数据管理系统对接获取最新的数据资源清单；②与统一云管平台对接获取最新的云资源清单；③与“苏政源”平台对接获取最新的组件清单；④待立项评审通过后，将预填的数据、组件资源申请信息推送至“苏政源”平台资源申购车，预填的云网资源申请信息推送至统一云管平台，支持用户一键发起申请。

（5）资源预编目对接：对接数据管理系统，①在数据预编目时，调用数据管理系统提供的数据编目页面进行数据目录预编制；②完成预编目后，数据管理系统将草稿状态的数据预编目信息送至政务信息化项目建设管理系统进行展示。

（6）项目一本账指标对接：数字资源“一本账”系统的项目“一本账”相关清单和指标对接。

（7）消息通知对接：与苏政源平台的消息通知进行对接。

#### 4.应用管理系统

围绕应用注册、应用下架、应用治理等环节，建设应用关联系统，全量盘点现有信息化项目建设成果，规范增量应用建设，构建应用“一本账”、资源关联关系“一图谱”。

##### 4.1应用编目

应用编目管理模块支持应用管理员完成应用编目管理工作，包含应用编目申请、应用编目审核、应用列表功能。

（1）应用编目申请：应用编目旨在对平台内的各类应用进行全面、系统化的分类、管理和维护，以实现应用资源的高效利用和精准管理。通过应用编目功能，平台能够支持谋划中、建设中、运行中、已下线的应用进行分类编目和管理，同时关联相关的项目、事项、数据、云网等信息，为应用的全生命周期管理提供全面支持。

（2）应用编目审核：支持用户对待自己审批的应用编目申请工单进行审批，可操作“通过”或“驳回”。

（3）应用列表：列表展示已完成应用编目审批的所有应用清单，并与各相关系统对接获取并更新增量的资源关联信息，包括增量应用关联项目信息同步、增量应用关联数据资源信息同步（使用的数据、产生的数据）、增量应用关联云资源信息同步、增量应用关联组件信息同步（使用的组件）、增量应用运行信息同步。

##### 4.2 应用下线

应用下线模块支持应用管理员对不再继续运行或提供服务的应用进行下线管理，包括应用下线申请、应用下线审核功能。

（1）应用下线申请：应用下线申请用于规范和管理应用下线流程，确保应用下线过程的可控性、合规性，通过下线申请流程，实现应用全生命周期闭环管理，建立应用下线的规范机制。包括下线申请提交、下线申请校验、下线申请列表、下线申请详情查看、下线申请撤回功能。

（2）应用下线审核：支持用户对应用下线申请工单进行审批，可操作“通过”或“驳回”。包括下线审核列表、下线审核操作和下线审核消息通知功能

##### 4.3 应用治理

为统筹推进各行业各领域政务信息化应用集约建设，对存量应用进行梳理——清理不必要应用、整合同类应用、优化不完善应用。通过应用治理，体现政务应用集约化建设的过程和成效。

（1）治理应用识别：识别和梳理待治理的应用，识别方式包括数据指标监控和人工标注，结合数据分析和运营人员业务判断，综合梳理需要治理的应用，并给出建议治理方案。针对已经确认需要治理的应用，应用管理人员可发起治理处置。

（2）治理处置申请：应用管理员可查看自己发起治理处置的申请记录，并追踪处置进展。部门或区域管理员可查看辖区范围内的全部治理处置申请记录，并追踪处置进展。

（3）治理审核处置：已发起的治理处置申请将根据对应处置流程，由相应的审批用户进行审核。审核人员可查阅“待我审核”“我已审核”“全部审核”内容，“待我审核”是需要当前用户审批的，“我已审核”是已由当前用户审批过的处置申请，“全部审核”是高权限管理员可查看辖区范围内的所有审核记录，便于统一管理和追溯记录。

（4）治理核实确认：已完成审核处置的应用，需要进行人工核实确认。若发现处置任务未完成，可向对应的部门反馈核实情况。若核实通过确认处置完成，本次治理处置结束，对应的应用处置状态更新为“处置完成”或“无需处置”。

（5）治理成效展示：从应用、部门、区域的角度展示治理成效。完成应用整合后，形成应用整合画像，展示该应用整合的其他应用及整合方式，展示关联的历史资源信息。以部门或区域管理者视角，分别形成部门或区域应用治理成效。

##### 4.4 应用运行报告

应用运行报告从两端运行、基础设施、应用支撑、数据资源、网络安全角度出发，为运行中阶段的应用设计考核指标和目标值，并根据应用运行情况出具应用运行报告，作为项目绩效评价的依据。

（1）报告总览：报告总览功能支持对所属部门或区域下的所有应用及其运行报告进行集中管理和查看，通过应用列表的列表展示、报告详情查看、佐证材料下载、审批详情查看等功能，帮助管理员高效核验应用运行情况，为项目绩效评价提供有力依据。

（2）报告提交：报告提交功能支持应用管理员根据报告状态对报告进行分类查看与操作，涵盖报告的生成、编辑、提交、查看、导出以及状态变更等全流程管理。

（3）报告审核：报告审核功能支持审批人员根据报告状态（待审核、已审核）对报告进行分类查看与操作，涵盖报告的列表展示、查询、审核详情信息、审核操作、状态变更以及审核结果的通知等功能。

##### 4.5 应用标签

支持创建并管理应用标签，支持对应用进行标注操作，赋能应用动态评价体系构建。

（1）应用标注：通过应用标注功能，能够支持用户根据不同业务需求为应用添加不同维度标识，灵活响应不同场景下的业务需求。支持用户按应用状态、应用领域、重要程度等维度进行标记和筛选，为应用的精准检索与分类管控提供有力支撑。

（2）标签管理：支持对应用标签进行增删改操作，通过新增标签、删除无效标签和修改标签，能够满足新业务场景或需求、减少冗余信息并跟进业务发展变化。

##### 4.6 与相关系统对接

（1）与政务服务事项库对接：支持调用事项列表同步接口，支撑在应用编目时可选择应用关联的政务服务事项。

（2）与“我的南京”政务版对接：“我的南京”政务版提供发布至政务版的应用日活、月活等运行信息，作为应用详情中的效能信息。

（3）与“我的南京”个人版对接：“我的南京”个人版提供发布至个人版的应用日活、月活等运行信息，作为应用详情中的效能信息。

（4）与统一云管平台对接：统一云管平台提供云资源实例的运行信息，作为治理应用识别、应用运行报告的支撑数据源。

（5）与“苏政源”平台对接：“苏政源”平台按照应用维度回流应用产生的组件、应用使用的组件信息，展示在应用详情页中。

#### 5.数据管理系统

建设数据管理系统，实现数据全流程管理。系统通过数据探查实现多源异构数据的自动化元数据分析与质量评估，依托智能编目构建数据目录。同时构建供需对接体系打通数据供需链条，建立需求响应与资源匹配机制，配合数据归集子系统完成数据的高效汇聚。通过治理子系统对归集数据的质量加强源头管控，对汇聚的数据进行治理，保证数据质量。

  - 5.1数据探查编目子系统

  - 5.1.1 数据探查

（1）应用接入管理：数据探查系统从应用管理系统同步全部应用，数源单位从应用维度出发梳理应用产生的数据，关联数据源至应用，同时针对确认无需接入探查的应用提供无需接入报备功能。包括应用系统管理、应用报备信息、应用报备待办、应用报备已办功能。

（2）探查接入管理：通过数据探查网络直连数据库表，周期性探查各类业务系统、数据资源池的表结构，自动化动态获取数据表结构信息。包括数源接入管理、探查任务管理、探查数据管理功能。

（3）动态数据管理：针对已编目的数据目录，探查系统提供实时检测功能，识别数据表是否发生变更，若发生变更触发变更通知，提醒数据目录变更，识别数据表是否发生删除，若发生删除触发注销通知，提醒数据目录注销。

（4）数据项质检：提供数据项质检功能，数据项质检对探查出来的数据表进行检测，提前规避不合规数据提交编目，导致编目校验不通过的场景。

  - 5.1.2 数据编目

（1）单位目录管理：支持数源单位与数管单位协作完成单位目录管理工作，包含目录编制申请、变更、注销全流程申请工单及审批管理服务。支持手动录入、Excel导入及自动化探查编目，提供智能编目辅助能力，为数据安全管理、访问控制、共享开放等场景提供实时、精准的敏感数据识别能力。对单位目录进行列表管理，支持对单位目录进行变更、发布、下线、注销、资源挂载操作。支持对于数源单位提交的数据目录相关各类申请单进行列表管理以及审批操作。

（2）基础库目录管理：支持完成基础库目录管理工作，包含目录编制申请、变更、注销全流程申请工单及审批管理服务。针对基础库数据资源，提供手动编目、Excel导入编目功能。模块实现目录全生命周期管理，包括变更、发布/下线、注销等操作，变更需审批并通知下游系统，注销前校验无挂载资源。支持目录信息展示、批量导出，实时同步接口挂载状态，确保基础库数据资源的规范管理与高效共享。支持维护基础库分类。

（3）主题库目录管理：聚焦主题库数据资源的编目管理，支持手动编目、Excel导入编目，提供草稿编辑与进度保存功能。模块实现目录全生命周期管理，包括变更、发布/下线、注销等操作，变更需审批并通知下游系统，注销前校验无挂载资源。支持目录信息展示、批量导出及与数据共享子系统对接，实时同步接口挂载状态，为主题库数据资源的分类管理与共享提供支撑。支持维护主题库分类。

（4）配置管理：支持用户依据数据库类型，分别配置MySQL、Oracle、达梦等主流数据库的数据项字段类型同目录数据项标准字段类型（如varchar对应字符串型C）的转换映射规则。支持数据目录配置注册、变更、注销审批功能配置即将超期和已超期时间，当流程即将超期和已超期时发送消息提醒。

（5）目录质检管理：支持平台运营人员利用正则表达式自定义创建质检规则，配置质检规则表达式、名称、修改建议等内容。质检规则提交时进行核查，确保规则完整性和表达式准确性。支持按照数源单位名称、目录名称、问题率、是否合格等条件进行快速查询目录数据质检结果。针对质检结果进行提示，标记质检不通过的内容，并展示修改意见，帮助用户快速定位和解决问题，提升目录质量。提供质检合格白名单功能，支持将指定目录数据质检结果始终设为合格状态，不受真实质检任务影响，确保特定目录数据始终保持合格。提供标准化公式计算质检问题率，得出目录质量的整体问题评分，帮助用户评估目录的整体质量水平。

（6）目录查重管理：支持针对相同单位下的数据目录，基于配置好的目录查重规则，进行目录数据查重，展示目录查重结果，提示相似度高的数据目录，进行目录数据整改。

  - 5.1.3 数据供需对接

（1）数据需求：支持通过手动新增数据需求或Excel导入方式进行数据需求填报，提供草稿保存、撤回等功能。支持批量提交数据需求，提交时对填报的数据需求进行核查，提交后自动生成多条数据需求清单。支持需求单位针对审核驳回的需求数据生成需求补齐补正清单，以支持对清单内的需求数据进行补齐补正或作废。对审批通过的数据需求进行统一管理，形成需求部门的数据需求清单，支持清单查询、详情展示及导出功能。

（2）需求审核：需求单位数据需求提交后，生成数据需求审核工单，面向需求审核人员提供待处理需求和已处理需求管理功能。

（3）数据供给：针对已审核通过的数据需求生成责任清单数据，支持对责任清单数据进行数据需求责任处置工作，包含需求分发/责任审核、需求反馈、数据关联、责任清单四个子模块。

（4）责任驳回协商：责任驳回协商包括责任驳回评定、核查与复核三个环节，促使数据提供单位、需求单位及平台管理部门之间对责任驳回的决策达成一致。

（5）需求督办：用于平台管理员掌握供需对接情况，对需求审核、需求责任处置、需求责任协商等关键环节进行督办，形成即将超期任务清单、超期任务清单、供需匹配失败清单、供需匹配成功清单、催办反馈清单、需求评价清单，督促各业务流程在规定时间执行完成。

（6）超期参数配置：支持需求审核、需求分发/责任审核、需求反馈、责任审核、数据关联、数据归集、责任驳回评定、核查、复核等核心操作的超期规则配置，计算类型区分工作日、自然日。

  - 5.1.4 与相关系统对接

（1）对接政务服务事项库：对接事项库查询接口，查询获取部门事项目录及实施清单等信息。

（2）与大数据处理分析平台对接：对接数据处理分析平台的库表仓内授权接口、授权撤销接口、仓内导出接口、仓内导出撤销接口，完成库表类数据资源的开通和导出流程。

（3）与数据开放平台对接：对接数据开放平台，完成开放数据目录同步、数据资源订阅流程。

（4）与公共数据授权管理平台对接：对接公共数据授权管理平台，完成授权运营数据目录同步、数据资源订阅流程。

  - 5.2数据归集子系统

  - 5.2.1 目录归集管理

（1）目录监测同步：支持目录数据的全量与增量同步，确保最新版本目录数据的实时性和一致性。系统支持目录版本比对，精准识别新增、变更或注销的目录，并对目录变更进行核验，判断是否有新增字段、删除字段、修改数据类型等操作，若有变更则生成待归集目录数据。对于注销目录，系统自动关闭其归集入口，确保数据管理的规范性与高效性。包括数据目录全量同步、增加目录数据同步、目录版本比对、目录字段变更核验、目录注销核验功能。

（2）库表资源归集管理：支持创建、编辑库表资源归集任务，当数据目录的数据项发生变化时能够发起归集任务变更流程，当数据资源不再使用时能够发起归集任务注销流程。在发起归集任务时，支持测试建表流程，支持对归集任务的完整性、准确性进行核查。包括目录类型自动判断、归集工单编写、归集工单校验、测试建表、归集工单技术检测、库表资源变更、库表资源注销、库表资源目录列表功能。

（3）文件资源归集管理：支持创建文件资源归集任务，列表展示所以已归集的文件资源，支持发起文件资源注销操作。包括文件资源归集、文件资源注销、文件资源列表功能。

（4）归集工单记录：自动展示用户有权查看的已发起归集工单，用户可查看工单详细信息（如表单要素、审批流程等），并支持撤回已提交待审批的归集任务工单，确保归集流程的灵活性与可控性。

  - 5.2.2 审批管理

支持面向审批人员展示所有归集工单列表，包括待审批、已审批的工单，支持查看工单详情，审批人员可在详情页进行通过或驳回操作，提交审批时核验审批意见完整性，审批完成后记录审批节点详细信息。

  - 5.2.3 归集实施

（1）库表归集实施：支持库表归集任务的实施与管理，包括库表归集实施列表、库表归集实施前置检测、目录变更比对、自动建表、调度任务配置、生成ETL周期任务、库表归集实施变更配置、归集改表、重新建表、目录状态检测功能。

（2）文件归集实施：支持文件格式（如 doc、xls、pdf 等）类资源的挂载，包括文件归集实施列表、文件资源挂载、文件资源校验、文件资源处理、文件资源挂载处理、文件资源挂载删除功能。

（3）归集任务管理：展示所有已发起的归集任务。用户可通过目录名称、目标编码、区域、数源单位等条件查询任务，查看任务状态及最新实例执行状态。归集任务列表展示任务名称、编号、执行时间等关键信息，支持查看任务详情与执行停止操作。提供任务停止、启动、重跑及日志查看功能，确保任务执行的灵活性与可控性。任务实例管理功能提供全面的调度信息与执行日志，帮助用户深入了解任务执行情况。

  - 5.2.4 数据交换实施

（1）库表交换管理：支持库表交换任务的查询、配置、数据处理及任务管理。用户可通过任务编号、名称等条件快速查询交换任务，系统自动判断库表资源是否满足交换条件，确保数据交换的规范性与安全性。提供增量同步、覆盖更新、全量同步等多种数据处理方式，并支持异常识别与任务自动停止功能，防止错误扩散。任务管理功能包括任务停止、重新启动、手动重跑与自动重跑，确保数据同步的连续性。提供调度信息与日志记录，帮助用户深入理解任务执行过程与状态变更。

（2）文件交换管理：提供文件交换配置、多种文件格式支持、密钥授权访问控制以及文件夹级别交换功能，确保文件资源安全、高效地同步至目标服务器，同时保持内容完整性和最新状态。

（3）任务模板管理：支持用户自定义任务模板，提供模板的查看、编辑、启用、停用、复制、删除及版本管理功能。支持通过模板编号、名称等条件快速检索任务模板，并展示模板的关键信息。提供可视化 DAG 工作流配置功能，允许用户通过拖拽方式定义任务依赖关系，支持并行执行与节点复制。

  - 5.2.5 数据源管理

（1）前置库管理：提供归集前置库的配置功能，支持自动检测并验证数据源的连通性、稳定性和性能。可以根据不同部门的具体需求，灵活添加或修改前置库的配置。包括前置库列表、添加前置库、前置库连通性测试、前置库信息校验、密码配置与保护、前置库维护、前置库详情功能。

（2）归集库管理：支持根据业务需求灵活配置归集数仓，提供平台共享、区域共享和部门共享三种模式。包括归集库多模式适配、归集库列表、添加归集库、归集库连通性测试、归集库信息校验、归集库维护功能。

（3）文件服务器管理：支持对文件服务器的统一管理。支持根据需求新增文件服务器，适配文件服务器，手动填报配置信息，提交时校验参数合规性、连通性及完整性。已关联目录的文件服务器不允许删除或修改基础配置。需要对Secret AccessKey等敏感信息进行加密保护，确保数据安全。包括文件服务器列表、新增文件服务器、文件服务器维护约束、文件服务器安全保护功能。

（4）交换库管理：支持多模式适配，提供平台共享、区域共享和部门共享三种配置模式。支持根据需求添加交换库配置，并进行连通性测试、字段格式校验、唯一性校验。密码配置采用不可逆加密算法存储，确保安全性。包括交换库多模式适配、交换库列表、新增交换库、交换库连通性测试、交换库信息校验、密码配置与保护、交换库维护、交换库详情功能。

  - 5.2.6 归集监测

（1）归集对账：归集对账支持实现前置库与归集库基于主键自动化的数据一致性校验，覆盖增量模式，支持差异的对账结果输出。包括归集对账调度、归集对账清单功能。

（2）归集及时性监测：为确保归集库能够严格按照数据源系统的更新频率，及时获取并加载最新数据，对库表归集的及时性进行监测，避免因延迟或滞后导致数据不一致或失效。包括归集时限配置、归集及时性调度、归集及时性统计清单功能。

  - 5.2.7 归集交换引擎

（1）调度引擎：能够自动识别任务需求，自动配置工作流。具备配置多个仓的能力，底层引擎能够识别不同仓的差异，实现任务数据的逻辑隔离。包括任务数据隔离、Worker分组、任务组管理、工作流管理、流程执行信息通知、任务监控、任务调度器功能。

（2）任务执行器：任务执行器负责管理和执行数据同步任务，支持单表离线全量同步、单表离线增量同步、异构数据源同步、数据还原、业务主键转换。

  - 5.2.8 与相关系统对接

（1）与“苏政源”平台对接：根据“苏政源”平台下发的市级库表、文件类资源开通、升降配、释放工单，完成对应市级资源操作并提供操作结果回执。

（2）与区级公共数据平台对接：针对“苏政源”平台下发的区级库表、文件类资源开通、升降配、释放工单，数据归集子系统将工单下发至对应区级平台，接收区级平台反馈的操作结果回执并转发至“苏政源”平台。

  - 5.3数据治理子系统

  - 5.3.1 首页工作台

是数据治理子系统的总览页面，将子系统中的基础核心指标数据和待办事项在工作台中展示。便于相关干系人快速了解系统运营情况，以及快速处理运营工作。包括治理总览、我的待办功能。

  - 5.3.2 数据治理配置中心

（1）数据治理规则配置管理：面向数源单位建设，针对本单位已归集库表资源进行一系列治理规则配置与管理的功能，支持工具化、可视化进行治理规则配置。包括数据治理规则配置列表、数据治理规则配置判断、数据治理规则配置详情查看、治理规则启用、治理规则停用、数据治理规则配置、数据治理规则配置草稿、示例数据、审批状态校验功能。

（2）通用规则配置：在当前字段尚未制定对应的数据标准或对应数据标准尚未制定一数一标准模型的情况下，支持用户自行选择系统中已维护的各类通用规则进行数据治理。包括已启用的通用规则列表、规则属性配置、通用规则卡片、通用规则组合、通用规则模式切换功能。

（3）一数一标准模式规则配置：在当前字段已制定对应的数据标准且已制定标准数据元的情况下，支持用户自行选择系统中已维护的标准数据元进行数据治理。对需治理的数据字段进行标准数据元关联后，自动带出系统已维护的一数一标准模型。包括标准数据元列表、数据元关联、代码值映射配置、代码值智能映射、一数一标准模式切换功能。

（4）一数一源校验配置：针对需治理库表资源的数据内容准确性，进行一数一源治理配置，通过选择数据资源关联的权威数据表，并配置主关联字段与验证字段，实现数据内容准确性的在线校验。包括关联校验开启配置、一数一源校验规则配置、多重校验功能。

（5）条件分支模式配置：综合通用规则模式和一数一标准模式，支持用户根据不同条件，制定不同的数据治理规则，以满足较为复杂、精细化的数据治理要求。包括条件配置信息管理、规则配置、条件卡片信息生成与展示功能。

（6）数据治理规则配置申请单：对当前用户提交的数据治理规则配置申请单进行列表展示，包括列表展示和申请单详情查看功能。

（7）数据治理规则配置审批：提供数据治理规则配置审核功能，在数源单位规则配置完成后，系统自动生成数据治理规则配置审核工单并进行列表展示，支持审批人员进行审批操作。审批通过的治理规则才可生成治理任务进行调度运行。

  - 5.3.3 监控任务中心

（1）数据治理任务管理：在数据治理规则配置申请审核通过后，系统自动生成待上线的治理任务，由运营人员进行任务属性完善后，进行任务提交上线，并根据预设的治理规则和调度策略进行数据治理执行。包括数据治理任务列表、数据治理任务详情、数据治理任务配置、数据治理任务上线、数据治理任务下线功能。

（2）任务实例运维管理：提供任务实例运维管理功能，可了解治理任务运行情况，支持对治理任务实例进行在线管理。包括任务实例列表、任务实例详情页（包含基础信息、运行日志）、任务实例重跑功能。

  - 5.3.4 数据治理结果中心

支持用户查看当前本部门各数据资源的数据治理结果情况，包括数据治理结果明细列表、数据治理结果明细详情、数据治理任务运营分析、清洗结果明细、问题清单导出、数据治理问题工单功能。

  - 5.3.5 数据治理规则中心

（1）通用规则管理：以列表形式展示所有通用规则，支持在列表页面对通用规则进行启停用操作。内置行政区划代码校验、身份证编码规则校验等常用的通用规则，供数源单位使用。包括通用规则列表、详情、新增、启用、停用、映射转换以及平台内置数据治理通用规则功能。

（2）一数一标准模型管理：通过标准化数据元治理模型，实现数据治理规则的统一配置与动态管理。支持对标准数据元进行模型配置、启停用、编辑及关联规则管理，同时治理资源清单追踪功能，确保数据治理的规范性、灵活性和可追溯性。

（3）一数一源模型管理：对一数一源模型进行管理，用于数源单位在对数据资源进行数据治理规则的一数一源治理校验配置时，提供权威数据源、权威字段。包括一数一源模型列表、详情信息、启用、停用、注销功能。

  - 5.3.6 数据标准中心

（1）数据标准管理：围绕数据元与代码集管理，构建数据标准的新增、查看、变更、废止以及版本管理功能，解决数据口径不一等问题。

（2）数据标准申请：标准制定单位可在本模块中查看本单位提交的所有数据元和代码集申请工单以及对应的审批进度，支持撤回申请单，支持撤回后或审批拒绝后进行重新申请。

（3）数据标准审批：审批单位可在本模块中查看待当前用户审批以及已完成审批的所有数据元和代码集申请工单，支持进行同意、拒绝、修订等操作。

（4）标准发布管理：数据元工单、代码集工单在审批通过后，支持数据元/代码集标准保存草稿、编辑、发布、展示、详情查看等功能。

  - 5.3.7 与相关系统对接

（1）与数据归集子系统对接：数据归集子系统按照要求推送给数据治理子系统归集数据，并进行归集表结构重大变更通知（如新增字段、删除字段、变更主键等），数据治理子系统对接归集库，实现归集库数据全量、增量拉取到大数据分析处理平台，进行治理任务运行，开展数据治理工作。

（2）与数据探查编目子系统对接：数据治理子系统定时拉取已发布的数据目录以及资源归集状态，当数据目录发布并已归集完成后，即可通过数据治理子系统为数据资源的各业务字段配置“一数一源一标准”治理任务，开展数据治理工作。

（3）与大数据处理分析平台对接：对接大数据处理分析平台提供任务创建接口、任务调度接口、任务执行结果接口等，实现数据治理闭环。

（4）与工单中心对接：在数据治理子系统将数据质量问题工单推送至工单中心。对接通过工单中心接收的外部平台反馈的数据质量问题工单（如12345热线平台），在数据治理子系统进行工单维护和后续处置，处置结果回复至工单中心时限流程闭环。

（5）与消息中心对接：将数据治理过程中各类审批消息以及任务失败信息推送至消息中心，消息中心将审批消息推送至省“苏政源”平台。

  - 5.4数据共享子系统

  - 5.4.1 服务接口管理

（1）服务接口注册：支持服务接口的查询、导入、列表展示、监控、发布、注销、变更及下架操作，确保接口管理的规范性与高效性。包括服务接口手动注册、注册调试、导入、列表、接口文档自动生成、删除、变更、注销、下架、监控配置、熔断配置、注册智能核验功能。

（2）服务接口申请：针对服务接口注册、变更、注销申请工单，支持查看各类申请工单列表、申请详情以及变更版本记录。

（3）服务接口审批：针对服务接口注册、变更、注销申请工单，支持查看待审批、已审批的服务接口申请工单列表及详情，支持进行在线审批操作，支持批量审批。

  - 5.4.2 数据接口管理

（1）数据接口注册：支持连通数据源，读取库表元数据后，依据向导模式或脚本模式完成数据接口注册工作，提交注册时，系统进行智能核验，保证基础技术参数核验通过；并自动生成数据接口注册申请工单，待管理人员审批确认。包括向导模式数据接口注册、脚本模式数据接口注册、数据接口列表、数据接口文档自动生成、数据接口删除、数据接口变更、数据接口注销、数据接口下架、数据接口监控配置、数据接口熔断配置、数据接口注册智能核验功能。

（2）数据接口申请：针对数据接口注册、变更、注销申请工单，支持查看各类申请工单列表、申请详情以及变更版本记录。

（3）数据接口审批：针对数据接口注册、变更、注销申请工单，支持查看待审批、已审批的数据接口申请工单列表及详情，支持进行在线审批操作，支持批量审批。

（4）共享库管理：支持用户在线配置连接共享库，支持读取共享库中的数据表及表元数据，以支持数据接口注册。包括共享库适配、智能核验、连通性测试、列表展示功能。

  - 5.4.3 接口运行管理

（1）接口运行统计：支持按时间、地区、应用等维度对接口注册数、申请数、调用数等应用指标，以及平均响应时间、调用失败率、接口熔断次数及接口限流次数等接口运行指标进行统计，支持展示明细数据并导出。

（2）接口监控预警：在接口调用触发监控预警规则时，自动记录预警信息并在监控预警页面展示。支持用户对预警数据进行处理，支持按接口规则名称、预警时间、状态等条件查询，确保接口运行异常的及时发现与处理。

（3）接口调用日志：根据接口调用信息展示调用日志，支持查看日志明细。

  - 5.4.4 基础信息配置

（1）授权密钥管理：支持对已授权接口开通调用的应用查询授予其应用密钥及已开通调用的接口明细。展示应用授权信息、Java代码示例、Python代码示例，默认对AccessKey、SecretKey进行加密，并提供解密服务。

（2）申请对账：整合接口共享申请开通、升降配、释放申请工单及处置状态，加工为接口申请工单数据对账服务。展示对账数据列表，支持批量导出为Excel文件。

（3）状态码管理：针对接口调用时平台网关服务引擎的通用错误原因，支持在线化配置错误状态码以及状态码注释。配置完成后，可通过在线管理服务进行数据查看或编辑。

（4）字典管理：支持对接口表单字段的要素字典值进行在线编辑。

（5）超期参数配置：支持接口资源实施、接口资源变更、接口资源注销超期配置，计算类型区分工作日、自然日。

  - 5.4.5 网关引擎服务

（1）接口托管：将接口托管至网关进行集中管理，简化部署和维护流程，确保系统的安全性、稳定性和高效性。支持将服务接口注册至网关底层提供网关保护，支持提供数据接口注册服务实现表转API。

（2）鉴权：提供网关接口的鉴权保护，确保只有通过鉴权的请求才能访问接口。系统按应用维度为用户提供密钥，并登记密钥授权接口清单。用户通过密钥获取动态Token，支持HmacSHA256与SM3鉴权算法，确保接口调用的安全性与有效性。

（3）接口限流服务：通过综合限流策略，确保服务的高可用性与稳定性。支持接口QPS限流、日调用量限流与数据量限流，防止流量突增、滥用及大量数据传输对后端服务的影响。

（4）接口熔断服务：在服务调用出现异常或超时时，自动切断应用请求，保护后端服务的稳定性与可靠性。网关监控接口运行状态，暂时停止向异常服务发起请求，并返回预设错误响应或执行降级操作。

（5）接口监控服务：监控与记录API接口的运行状态、性能指标及错误信息，提供实时性能指标与错误日志。支持设置阈值与警报规则，当请求量、响应时间或错误率超过设定阈值时，触发警报机制，确保运维人员及时发现与响应异常情况。

（6）IP白名单：通过配置IP白名单限制，确保只有预先定义的IP地址才能访问API，其他未在白名单中的IP地址将被拒绝访问。支持单个IP地址与IP地址段的配置，提供恶意访问拦截服务，增强系统的安全性与可靠性。

（7）接口安全防护：包括数据水印、数据加密与字段级数据授权机制。数据水印用于追溯数据泄露责任，数据加密保障数据传输安全，字段级授权提升精准授权能力。

（8）接口授权管理：支持接口开通、升降配、释放及请求示例。用户可按应用维度开通接口，获取AK、SK，基于密钥实现鉴权认证。支持接口升降配与释放操作，提供JAVA、Python版本的网关鉴权请求示例。

（9）接口跨域：支持接口设置跨域，实现不同源的网页访问其他域名的资源，增强资源共享的灵活性。

（10）接口注册方鉴权：支持接口注册方自定义请求头，数据共享子系统自动带入请求头实现二次鉴权认证。提供上级接口代理鉴权与OAuth 2.0代理鉴权服务，支持整体与字段级解析。

（11）接口调试：依据示例值模拟用户请求，验证网络通畅性、响应时间及接口入参，确保接口可用性。调试完成后展示响应时间、状态及请求/响应信息，便于用户处理。

（12）消息通知服务：针对接口注册、变更、注销及异常调用预警等重要场景，提供消息通知服务，支持系统配置监控通知发送给配置用户。

  - 5.4.6 与相关系统对接

（1）与“苏政源”平台对接：根据“苏政源”平台下发的市级接口类资源开通工单，完成对应市级资源开通。

（2）与区级公共数据平台对接：针对“苏政源”平台下发的区级接口类资源开通工单，数据共享子系统将工单下发至对应市区平台。

#### 6.后台管理系统

  - 6.1 智能化场景

  - 6.1.1 智能探查场景

（1）业务功能层：包括AI获取数据表描述和AI获取数据表字段中文名称及描述。对智能探查场景获取到的数据库表名的描述会存在缺失或不完整的情况，将描述为缺失或不完整的表，通过设计的Prompt发送给大模型进行自动生成。对智能探查场景获取到的数据库表字段的中文名称及描述会存在空值的情况，将中文名称为空和描述为空的字段，通过一定的Prompt发送给大模型进行生成。生成后的内容通过处理后进行保存展示，以供用户参考使用。

（2）智能化能力支撑层：包括AI大模型能力调用、知识库建设与管理、知识库部署、知识库API、提示词工程及智能探查API开发。针对智能探查场景，本地建设相应的知识库能力、私有化部署模型支撑知识库能力，并进行提示词工程优化，具体包括理解需求与场景、设计基础提示模板、优化提示信息、提示词评估与调整。

  - 6.1.2 智能问数场景

（1）业务功能层：包括AI对话、查询结果报表、可视化数据图表生成及AI对话管理功能。基于智能化能力支撑层的能力，提供查询结果报表生成功能和查询结果可视化图表生产能力。

（2）智能化能力支撑层：包括AI大模型能力调用、知识库建设与管理、知识库部署、知识库API、提示词工程及智能探查API开发。针对智能探查场景，本地建设相应的知识库能力、私有化部署模型支撑知识库能力，并进行提示词工程优化，具体包括理解需求与场景、设计基础提示模板、优化提示信息、提示词评估与调整。

  - 6.1.3 智能报表场景

（1）报表基础设计功能：报表基础功能具备多业务系统数据源对接、报表开发、复杂报表展示、图表展示、信创支撑等智能报表的基础功能，满足各类业务场景所需的不同样式的报表呈现。具体包括：增强分析统计模块、多数据源关联、多sheet报表设计、多报表运行环境、角色权限集成、智能助手、报表管理中心、信创基础环境支撑、信创主流数据库支撑等内容。

（2）报表数据填报入库和导出：包括报表数据录入和报表模板Excel导入功能和打印导出功能，主要针对Excel数据入库分析的场景，通过平台填报功能业务用户可以直接在网页端进行报表数据填报或Excel报表导入，并支持打印导出功能。

  - 6.2 权限管理中心

  - 6.2.1 统一登录认证

（1）登录认证接入：通过“我的南京”政务版实现免登跳转或扫码登录。

（2）统一登录页面：作为“宁政源”平台统一的登录入口，系统校验登录身份认证结果，并根据认证结果进行跳转，未登录强制跳转登录页面，登录成功指向链接访问页面。

（3）单点登录：只需要登录一次即可无缝跳转，互信应用之间传递登录认证结果，不必重复登录。记录登录后用户相关权限资源，用于身份认证和鉴权判断。用户在不同系统之间跳转切换时，刷新拉取当前用户相关权限资源，以用于身份认证和鉴权判断，实现免登跳转。

  - 6.2.2 统一导航框架

为深度集成的应用提供全面且一致的前端导航体验，涵盖顶部导航、侧边导航和面包屑导航。

  - 6.2.3 中心平台管理

（1）系统工作台：为权限管理中心提供系统登记、配置和管理的可视化界面。具体包括系统登记、系统卡片、系统配置、系统删除功能。

（2）统一用户管理：负责管理和维护所有用户的主数据，确保用户信息的一致性和准确性。具体包括政府用户数据同步、政府用户管理、自建用户管理功能。

（3）统一组织管理：负责维护全量的组织体系数据，确保信息的一致性和准确性。具体包括政府组织数据同步、政府组织管理、厂商组织管理功能。

（4）中心权限管理：提供预置管理员角色（含超级管理员、区域管理员）和角色成员管理功能。

（5）统一日志审计：监控用户的登录和权限相关操作行为，形成详细而全面的登录和操作日志。

（6）系统配置：记录系统配置信息，并支持展示配置详情。对登录相关的一些全局参数进行设置，包括不活跃时自动退出机制、多地登录互踢机制、允许用户自行修改密码、开启二次安全验证。

  - 6.2.4 系统授权管理

（1）系统用户管理：按需获取用户数据，作为各系统的用户账户信息，然后进行用户赋权，包括功能角色和数据权限。

（2）用户角色管理：支持对角色进行增删改查操作，并配置菜单功能权限，支持启用或停用角色。通过分配数据权限，确保用户继承角色的数据权限，实现批量授权。支持对角色进行分组管理，便于处理大量角色，并支持查看每个角色的授权人数及具体用户清单，方便快速移除用户的角色授权。

（3）系统配置：支持对“宁政源”平台内部各系统进行个性化参数设置，以满足不同系统的特定需求，记录并展示详细的配置信息。管理员可以指定开放的登录渠道，仅允许特定渠道的用户访问应用，增强系统的可控性和安全性。

（4）系统菜单管理：支持对系统菜单的目录和页面进行增删改查操作，可为菜单配置功能权限点。

（5）系统数据权限：支持按需自定义数据权限模型和规则，管理员可在数据权限页面直接授权。

（6）系统接口管理：支持每个系统的管理员自行管理接口，以便于将接口与菜单和功能关联，继而通过角色和网关实现鉴权控制。

  - 6.2.5 与相关系统对接

（1）与南京本地统一政务组织用户体系（“我的南京”政务版）对接，获取组织用户信息。

（2）与“城市之眼”融合平台、统一云管平台等平台实现组织用户同步、单点登录对接。

  - 6.3 工单中心

  - 6.3.1 工单总览

支持汇总用户所有负责的工单数据（包括本人发起的和待本人处理的），便于管理各业务场景的工单，确保各类工单得到及时有效的处理。支持从工单总览页面创建新工单。

  - 6.3.2 工单提交

支持以集中反馈方式创建工单，或通过工单组件对接方式在“宁政源”平台内部的各系统页面中发起工单创建操作。工单填写页面展示工单类型、分类数据，用户可在选定工单类型后进行内容填写和附件上传，提交工单信息后，系统对工单表单填写的信息进行合法性、必填校验。

  - 6.3.3 工单处理

支持用户对工单进行自动和手动流转、指派和转派，确保工单能够准确无误地到达合适的处理人手中。支持工单的编辑、删除、撤回、处理、评价及追加评价等功能，满足不同场景下的业务需求。此外，通过挂起、抄送、关注和响应等功能，进一步提升工单处理的灵活性和协同性。

  - 6.3.4 工单管理

包括管理工单列表数据、工单表单页面、工单标签、工单表单配置、流程配置等功能，用户可以查看待处理工单，进入工单详情页处理工单，了解工单的流转情况，通过配置模块配置工单分类、标签、表单等。

  - 6.3.5 消息中心

建设“宁政源”平台的消息中心，汇总平台内部产生的各类消息，与省“苏政源”平台进行统一对接和上报。提供消息查看、消息模板管理、消息任务管理、消息订阅等功能。消息模板管理支持模板的创建、编辑和检索。消息任务管理支持任务的创建、监控和状态维护。消息订阅功能支持与省“苏政源”平台对接，及时推送各类消息通知。

  - 6.3.6 与相关系统对接

与“苏政源”平台对接，将“宁政源”平台内部业务产生的消息待办在消息中心汇总后，统一上报至“苏政源”平台。

#### 7.三方系统改造

  - 7.1 “我的南京”政务版、“我的南京”个人版

“我的南京”政务版、“我的南京”个人版提供各类应用效能信息包括用户数、访问量等给到“宁政源”平台，作为“宁政源”平台上应用评价的核心指标数据之一。

  - 7.2 统一云管平台

统一云管平台与“苏政源”平台、“宁政源”平台保持用户体系统一并实现单点登录。“宁政源”平台提供应用目录至统一云管平台，作为云资源申请的依据。需求部门通过“苏政源”平台进入南京市统一云管平台查阅、申请各类云资源，并由统一云管平台完成资源开通，统一云管平台需要将审批待办、开通结果等各类消息通过“苏政源”平台通知给部门。

  - 7.3 “城市之眼”融合平台

“城市之眼”融合平台与“苏政源”平台、“宁政源”平台保持用户体系统一并实现单点登录。“城市之眼”融合平台将用户选择的资源信息以结构化数据的形式给到“苏政源”平台资源申购车，由“苏政源”平台负责提交资源申请和审批。

  - 7.4 大数据处理分析平台

大数据处理分析平台与“宁政源”平台保持用户体系统一，实现单点登录。双方在多租户空间开通/释放管理、数据资源管理、数据表操作管理服务、数据仓库多租户管理等方面实现双向对接。

  - 7.5 数据开放平台

数据开放平台与“宁政源”平台保持用户体系统一，实现单点登录。“宁政源”平台提供API接口服务，数据开放平台通过“宁政源”平台提供的API接口获取开放的数据目录以及审批通过的数据资源。

  - 7.6 公共数据授权管理平台

公共数据授权管理平台与“宁政源”平台保持用户体系统一，实现单点登录。“宁政源”平台提供API接口服务，公共数据授权管理平台通过“宁政源”平台提供的API接口获取授权运营的数据目录以及审批通过的数据资源。

  - 7.7 数据共享交换平台

（1）与数据共享交换平台数据网关系统对接：与“宁政源”平台数据共享子系统共同负责对外提供接口服务，数据共享交换平台数据网关系统开发接口调用日志查询接口，“宁政源”平台数据共享子系统负责汇总新老平台接口调用情况。

（2）与数据级联系统对接：数据级联系统与“宁政源”平台保持用户体系统一，实现单点登录。数据级联系统提供API接口服务，“宁政源”平台通过级联提供的API接口获取级联产生的数据资源并上报省平台所需资源。

### ★（二）商务要求

#### 1.实施要求

##### 1.1 总体要求

供应商应按时完成软件开发、调试、测试、集成、施工、部署。包括但不限于：

1）应用软件开发以及软件安装

①软件开发环境要求：本项目要求项目实施方整个项目团队的开发、调试、维护等工作在采购人指定或同意的地点进行。

②软件系统安装要求：项目实施方必须在实施时向采购人提供响应文件中承诺的应用系统安装、联调、维护服务等的全部内容，并在需要的时候配合系统软件、硬件提供商完成整个系统的部署及网络联调工作。

③对供应商的要求：要求供应商必须具有良好信誉和相关实力的技术队伍。项目实施方应本着认真负责态度，组织技术队伍，签订合同时做好项目的整体方案，并书面提出长期保修、维护、服务以及今后技术支持的措施计划和承诺。

2）测试要求

应用系统安装完成后，供应商应首先拟出测试计划，与采购人和监管方讨论通过后，方可按计划进行测试。

3）试运行期

①应用软件实施工作根据采购人统一安排分批进行。在完成系统部署及初始化工作后，组织项目初验，初验通过后进入试运行期，试运行期满4个月后组织项目终验。

②试运行期间项目实施方须面向采购人提供系统使用培训、运行指导及维护服务。

1.2 报价要求

①报价应包含与本次采购项目有关的所有费用。包含但不限于人员、设备、安装 调试、验收、售后服务、伴随配套服务等所有含税费用。同时，还应包含支付给员工的工资和国家强制缴纳的各种社会保障资金，以及供应商认为需要的其他费用等。

②供应商的任何错漏、优惠、竞争性报价不得作为减轻责任、减少服务、增加收费、降低服务质量的理由。

③供应商报价除包含采购文件中列明的项目外还应包括保障服务正常运行应当具有的物资和服务，对服务正常运行应当具有的物资和服务理解不一致的以采购单位理解为准。

1.3 质量要求

供应商必须拥有一套切实可行的质量保证体系，确保软件的开发及服务质量，确保软件的开发及服务质量。

1.4 人员要求

①项目经理：1人，主要负责制定并执行项目整体计划，包括项目进度计划、质量管理计划、风险管理计划、沟通计划等，并根据项目实施情况采用实施策略进行项目资源管理，确保项目按时按质完成交付。

②技术负责人：1人，主要负责开发工作详细计划的制定与控制，包括技术架构设计、开发过程管理、开发质量管控、技术指导等工作。

③项目团队：不少于90人（其中驻场服务不少于15人），本项目的实施团队其他成员（不含项目经理、技术负责人），包括但不限于研发工程师、测试工程师、实施工程师等，负责项目实施交付工作。

1.5 验收要求

①系统完成开发、部署和调试后，采购人将组织项目初验，验收结果应以采购人的验收报告为最终验收结果。验收时发现未完成安装部署的、未进行调试的，采购人有权要求供应商立即进行补充。

②项目初验通过后进入试运行期，试运行期满4个月后组织项目终验，供应商应提供采购人要求的完备的验收材料，验收结果应以采购人的验收报告为最终验收结果。终验中发现由于系统质量等造成某些指标达不到要求，允许供应商进行修复，在全部达到要求时，双方签署最终验收文件。

③项目终验通过后，供应商须向采购人提交软件产品介质、定制化开发部分的历史版本及最新源代码和所有文档资料（包括需求设计文档、测试报告、安装及维护手册等），未经采购人许可，投标人不得擅自修改、使用和转让。

1.6 运维要求

①本项目软件服务运维期2年(自项目终验通过之日起，进入运维期）。上述所有服务费用包含在总报价中。

②如采购人未能正确使用和操作本系统，包括未能正确执行适当的备份等操作，导致系统功能不正常的，供应商应向采购人提供技术上的支持协助，以使采购人的损失减至最低。

③供应商应在终验通过后的2个月内，完成软件系统源代码交付并提供源代码教练服务。

④在运维期间，供应商应提供5*8小时技术支持。

1.7 知识产权及保密要求

以第三章合同文本要求为准。

1.8 建设成果要求

供应商在项目建设的各个阶段及时提交建设成果，主要包括（但不限于）以下内容：

①项目启动阶段：项目实施方案。

②业务需求分析阶段：需求调研方案；需求分析说明书。

③系统设计、开发阶段：需求规格说明书；概要设计说明书；详细设计说明书；数据库设计说明书；系统接口说明书。

④系统实施阶段：系统上线部署方案；系统使用说明书；系统安装光盘。

⑤项目验收阶段：测试报告；项目验收方案；系统运行报告；项目验收报告。

⑥运行维护阶段：系统维护方案；系统维护手册；系统运行维护记录。

1.9 对接要求

本项目涉及的对接服务，相关费用应包含在供应商的报价内，由采购人负责协调对接工作，联系方式详见招标文件第一章。

#### 2.付款条件

以第三章合同文本要求为准。

#### 3.交付时间及地点

（1）交付时间：合同签订后455天内完成。

（2）交付地点：采购人指定地点。

6.其他要求

招标文件评标方法与评标标准中涉及的相关证明材料，应在投标文件中提供，并由评审委员会在评审现场予以确认，否则无法得到相应分值。供应商在签订合同向采购人提供上述相关证明材料原件核验。

（三）视频要求

1.视频文件的格式为*.mp4或*.avi，供应商须将视频文件压缩为*.zip文件上传（单个文件不得大于50M，所有文件合计不得大于300M）。文件上传方式见《操作手册》，上传的演示视频将作为投标文件的组成部分。视频时长总计不超过20分钟。

2.视频要求详见“第五章  评标方法与评标标准”。

# 第五章  评标方法与评标标准

## 一、评标方法

采用综合评分法，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，依序按“三、评标标准中2.2-2.4，3.1-3.4”得分由高到低顺序排列。在投标文件满足招标文件全部实质性要求的供应商中，按照评审得分由高到低选取3名中标候选人。

## 二、小微企业价格扣除

1.本项目服务全部由小微企业承接的，对报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

2.残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予与小微企业相同的价格扣除，用扣除后的价格参与评审；监狱和戒毒企业视同小型、微型企业，给予与小微企业相同的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受价格扣除。

## 三、评标标准

| 序号 | 评审因素 | 评审细则 | 分值 | 类型 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.价格 |  |  |  |  |
| 1.1 | 价格分 | 采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=(评标基准价/投标报价)×价格分值（小数点保留两位） | 10 | 价格分 |
| 2.技术 |  |  |  |  |
| 2.1 | 需求理解 | 评委根据投标人提供的需求理解材料综合评分，包括1.项目建设需求分析；2.项目建设重难点分析；3.项目建设可行性分析；4.建设内容及功能需求等。以上每项内容逐条阐述。 （1）以上每项内容完整深刻、针对性强、紧贴采购需求的，得1分； （2）以上每项内容基本完整、具有一定针对性、基本符合采购需求的，得 0.5分； （3）需求理解不符合采购需求或未提供需求理解材料的不得分。 | 4 | 主观分 |
| 2.2 | 总体技术方案 | 评委根据投标人提供的项目总体技术方案综合评分，包括1.总体建设方案；2.系统总体架构；3.省市区三级平台级联架构；4.业务流程；5.技术架构等内容。以上每项内容逐条阐述。 （1）以上每项内容完整深刻、针对性强、紧贴采购需求的，得1分； （2）以上每项内容基本完整、具有一定针对性、基本符合采购需求的，得 0.5分； （3）需求理解不符合采购需求或未提供需求理解材料的不得分。 | 5 | 主观分 |
| 2.3 | 系统建设方案 | 评委根据投标人提供的系统建设方案综合评分，包括1.南京专区；2.政务信息化项目建设管理系统；3.应用管理系统；4.数据管理系统；5.后台管理系统；6.三方系统改造。以上每项内容逐条阐述。 （1）以上每项内容完整深刻、针对性强、紧贴采购需求的，得1.5分； （2）以上每项内容基本完整、具有一定针对性、基本符合采购需求的，得 0.5分； （3）需求理解不符合采购需求或未提供需求理解材料的不得分。 | 9 | 主观分 |
| 2.4 | 视频演示 | 评委根据投标人提供的演示视频（总演示时间不超过20分钟）综合评分。演示视频包括以下内容： 1.应用编目功能演示（8分） ①应用编目：能够对谋划中、建设中、运行中、已下线的应用进行分类编目和管理，支持填写应用的各类信息，具体包括：应用基本信息，包括应用编码、建设部门、应用管理员、访问地址、应用类型、建设模式等要素；安全信息，包括等保、密评等相关要素；效能信息，包括注册用户数、平均日活用户数、总访问量、系统最大并发等要素；关联项目信息，支持选择应用关联的项目名称，并自动带出项目建设单位、项目状态等要素；关联云网资源信息，支持选择应用关联的云资源实例名称或编码，并自动带出所属云区、规格等要素。（采用类似真实系统演示，建设内容理解程度完整、覆盖程度方面准确、界面友好的，得4分；建设内容理解程度完整性、覆盖程度方面准确性、界面友好均基本满足要求的，得2分；建设内容覆盖不完整或未提供演示视频的不得分；采用非类似真实系统（如DEMO、PPT等方式）演示得对应一半分值） ②应用列表及详情展示：针对所有已通过应用编目审批的应用进行列表展示，列表中应包含应用名称、应用建设部门以及应用标签等信息。每个应用都可以点击查看应用详情信息，详情页中应包含“①应用编目”部分中要求编目的所有信息，以及应用关联的数据信息，将应用使用的数据资源信息和产生的数据资源信息进行区分展示，其中应用产生的数据资源信息支持跳转数据详情页进行查看。（采用类似真实系统演示，建设内容理解程度完整、覆盖程度方面准确、界面友好的，得2分；建设内容理解程度完整性、覆盖程度方面准确性、界面友好均基本满足要求的，得1分；建设内容覆盖不完整或未提供演示视频的不得分；采用非类似真实系统（如DEMO、PPT等方式）演示得对应一半分值） ③应用管理员调整：支持应用主管理员新增应用子管理员，新增的应用子管理员只有编辑应用信息的权限；支持应用主管理员删除应用子管理员功能，被删除的应用管理员不再有编辑应用信息的权限；支持移交应用主管理员权限，完成移交后，原应用主管理员不再具有管理应用信息和应用管理员的权限。（采用类似真实系统演示，建设内容理解程度完整、覆盖程度方面准确、界面友好的，得2分；建设内容理解程度完整性、覆盖程度方面准确性、界面友好均基本满足要求的，得1分；建设内容覆盖不完整或未提供演示视频的不得分；采用非类似真实系统（如DEMO、PPT等方式）演示得对应一半分值） 2.数据目录清单编制功能演示（4分） ①单位数据目录清单编制申请：数据提供部门用户使用单位目录清单编制相关功能提交目录清单编制申请，数据目录编制包括数据资源目录名称、应用系统、数据资源提供方、数据更新周期、目录摘要、共享属性、开放属性，提交后可查看申请的流程进度和状态。（采用类似真实系统演示，建设内容理解程度完整、覆盖程度方面准确、界面友好的，得2分；建设内容理解程度完整性、覆盖程度方面准确性、界面友好均基本满足要求的，得1分；建设内容覆盖不完整或未提供演示视频的不得分；采用非类似真实系统（如DEMO、PPT等方式）演示得对应一半分值） ②主题库目录清单编制申请：主题库建设部门可以在平台中引用已编制的单位数据目录进行主题库目录清单编制，编制完成后在平台中展示当前主题库目录下关联的数据目录信息。（采用类似真实系统演示，建设内容理解程度完整、覆盖程度方面准确、界面友好的，得2分；建设内容理解程度完整性、覆盖程度方面准确性、界面友好均基本满足要求的，得1分；建设内容覆盖不完整或未提供演示视频的不得分；采用非类似真实系统（如DEMO、PPT等方式）演示得对应一半分值） 3.数据需求清单编制功能演示（4分） ①数据需求清单编制申请：需求部门用户使用需求清单编制相关功能进行需求清单编制申请，可向其他部门基于已有的数据目录提出数据需求申请，或不依托现有的目录提出新的数据需求申请。数据需求申请内容至少包括共享方式、数据名称、数据更新频率、数据项信息、附件，提交后可查看申请的流程进度和状态。（采用类似真实系统演示，建设内容理解程度完整、覆盖程度方面准确、界面友好的，得2分；建设内容理解程度完整性、覆盖程度方面准确性、界面友好均基本满足要求的，得1分；建设内容覆盖不完整或未提供演示视频的不得分；采用非类似真实系统（如DEMO、PPT等方式）演示得对应一半分值） ②数据需求确认及目录编制：数据提供部门用户使用需求清单编制相关功能对收到的数据需求进行确认。数据提供部门用户可对通过的数据需求进行目录编制，目录编制申请经审核通过后，将该数据目录纳入到数据提供部门。 （采用类似真实系统演示，建设内容理解程度完整、覆盖程度方面准确、界面友好的，得2分；建设内容理解程度完整性、覆盖程度方面准确性、界面友好均基本满足要求的，得1分；建设内容覆盖不完整或未提供演示视频的不得分；采用非类似真实系统（如DEMO、PPT等方式）演示得对应一半分值） 4.数据治理任务配置功能演示（4分） ①数据治理规则配置：数源单位根据平台中已有的通用规则、一数一标准模式规则、一数一源校验规则，针对已归集的数据资源进行多样化的数据治理规则配置，配置完成后提交进入治理规则配置审批环节。（采用类似真实系统演示，建设内容理解程度完整、覆盖程度方面准确、界面友好的，得2分；建设内容理解程度完整性、覆盖程度方面准确性、界面友好均基本满足要求的，得1分；建设内容覆盖不完整或未提供演示视频的不得分；采用非类似真实系统（如DEMO、PPT等方式）演示得对应一半分值） ②数据治理结果查看：数据治理任务运行后，可以在系统中查看数据治理规则执行的结果信息，并支持查看单表的治理结果明细信息（包括优质数据与问题数据分布情况），并支持展示问题数据主键、命中规则、问题数据内容、整改状态等信息。（采用类似真实系统演示，建设内容理解程度完整、覆盖程度方面准确、界面友好的，得2分；建设内容理解程度完整性、覆盖程度方面准确性、界面友好均基本满足要求的，得1分；建设内容覆盖不完整或未提供演示视频的不得分；采用非类似真实系统（如DEMO、PPT等方式）演示得对应一半分值） 本项最多20分，采用系统原型（DEMO）、PPT等方式演示最多得10分。 （未提供视频文件或因供应商自身原因视频文件无法打开或视频画面不清晰无法辨认的不得分。） | 20 | 主观分 |
| 3.服务 |  |  |  |  |
| 3.1 | 项目实施方案 | 评委根据供应商提供的项目实施方案综合评分，包括：1.实施组织架构；2.实施计划；3.进度安排；4.验收措施；5.运维服务措施。以上每项内容逐条阐述。 （1）以上每项内容完整深刻、可行性强、紧贴采购需求的，得1分； （2）以上每项内容基本完整、具有一定可行性、基本符合采购需求的，得0.5分； （3）以上内容不合理或未提供方案的不得分。 | 5 | 主观分 |
| 3.2 | 风险控制方案 | 评委根据供应商提供的风险控制方案综合评分，包括1.网络信息安全防范措施；2.应急保障措施；3.潜在风险问题及其控制点。以上每项内容逐条阐述。 （1）以上每项内容完善、内容全面、措施科学可行的，得1分； （2）以上每项内容较为完善、内容较为全面、措施较为科学可行的，得0.5分； （3）以上每项内容不合理可行或未提供方案的不得分。 | 3 | 主观分 |
| 3.3 | 培训方案 | 评委根据供应商提供的项目培训方案综合评分，包括1.培训计划；2.培训内容；3.培训方式。以上每项内容逐条阐述。 （1）以上每项内容完整详细、针对性强的，得1分； （2）以上每项内容基本满足采购需求，有一定针对性的，得0.5分； （3）以上每项内容没有针对性或未提供方案的不得分。 | 3 | 主观分 |
| 3.4 | 本地化服务能力 | 投标人具有本地化服务能力的得3分，未提供不得分。（提供承诺书或有效证明材料，承诺书格式自拟） | 3 | 客观分 |
| 4.业绩 |  |  |  |  |
| 4.1 | 投标人业绩 | 投标人提供2022年1月1日（含）以来类似项目业绩（至少包含“数据采集交换平台”或“数据采集分析”或“数据空间”），每提供1个得2分，最多得6分，未提供不得分。（时间以合同签订时间为准，提供有效合同，合同页须清晰可见相应内容） | 6 | 客观分 |
| 5.履约能力 |  |  |  |  |
| 5.1 | 履约能力1 | 投标人拟投入本项目的项目经理具备信息系统项目管理师（高级）证书的，得3分。 （提供上述人员证书及投标人为其缴纳的2025年4月以来任意一个月的社保证明材料，缺一不可） | 3 | 客观分 |
| 5.2 | 履约能力2 | 投标人拟投入本项目的项目技术负责人具备电子信息工程或数字经济类高级工程师或以上职称证书，得3分。 （提供上述人员证书及投标人为其缴纳的2025年4月以来任意一个月的社保证明材料，缺一不可） | 3 | 客观分 |
| 5.3 | 履约能力3 | 投标人拟投入本项目的实施团队其他成员（不含项目经理、技术负责人）具有系统集成项目管理师（中级）证书、软件设计师（中级）证书、电子信息工程或数字经济类中级工程师、注册渗透测试工程师（CISP-CPTE）、信息安全保障人员（CISAW-安全软件方向）认证证书，每提供一类证书得2分，最高得8分。 注：一人多证、多人一证不重复计分。 （提供上述团队成员证书及投标人为其缴纳的2025年4月以来任意一个月的社保证明材料，缺一不可） | 8 | 客观分 |
| 5.4 | 履约能力4 | 投标人具有软件著作权证书，软件名称包含“大数据管理平台、数字化管理平台、数据治理平台、综合应用平台、安全管理平台、采集系统”等关键字，每提供1类证书得1.5分，最多得9分。 备注：所提供证书“软件名称”与评分细则规定不同时，应提供符合上述要求的内容（功能）说明及关键信息，否则不予认可。 | 9 | 客观分 |
| 5.5 | 履约能力5 | 投标人具有专利证书，专利名称包含“数据查询、数据处理、智能筛选、异常检测”等关键字，每提供1类证书得2分，最多得6分。 备注：所提供证书“专利名称”与评分细则规定不同时，应提供符合上述要求的内容（功能）说明及关键信息，否则不予认可。 | 6 | 客观分 |
| 5.6 | 履约能力6 | 投标人具备较高数据领域业务创新能力，投标人自2022年1月1日以来入选政府部门数据要素相关（如：数据基础设施、高质量数据集、可信数据空间等方面）创新发展试点名单，得3分，未提供不得分（提供政府网站截图或政府印发文件等相关证明材料）。 | 3 | 客观分 |
| 合计 |  |  | 100分 |  |

# 第六章  投标文件格式

# 投  标  文  件

# 项 目 名 称：

# 项 目 编 号：

# 投标人名称 ：（加盖电子公章）

# 日      期 ：

投标文件目录

一、供应商信用承诺函

二、满足特定资格要求的证明文件（如有特定资格要求）

三、法人授权书

四、投标函

五、开标一览表

六、投标分项报价表（本项目无需提供）

七、技术要求响应及偏离表

八、商务要求响应及偏离表

九、中小企业声明函（如有）

十、残疾人福利性单位声明函（如有）

十一、联合体协议（如有）

十二、分包承诺书（如有）

# 一、供应商信用承诺函

### 供应商信用承诺函

南京市公共资源交易中心：

我公司                             （供应商名称）郑重承诺：

我公司符合下列要求：

(一)具有独立承担民事责任的能力；

(二)具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

(三)具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

(四)有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

(五)参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

如果我公司中标，将在中标结果公示后七个工作日内向采购人提供下列材料核验：

（1）营业执照副本或事业单位法人登记证书或其他证明材料；

（2）参加本次政府采购活动前一年的经审计的财务报告（包括“四表一注”，法人成立满一年的提供）或参加本次政府采购活动前一年内的银行资信证明（法人或其他组织提供）或其他证明材料；

（3）履行合同所必需的设备和专业技术能力证明材料；

（4）参加本次政府采购活动前一年内至少一个月依法缴纳税收和社会保障资金的证明材料。

本公司对上述承诺内容的真实性、合法性、有效性负责，如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称：（加盖电子公章）

日  期：

# 二、满足特定资格要求的证明文件

本项目申请人的特定资格要求中要求提供的材料。

# 三、法人授权书

### 法人授权书

本授权书声明：            （投标人名称）授权                 （被授权人姓名）作为我方参加编号为                             项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书自______年____月____日起生效，特此声明。

被授权人身份证号码：

被授权人联系电话：（手机）

单位名称：（加盖电子公章）

单位地址：

日    期：

# 四、投标函

### 投标函

致：南京市公共资源交易中心

根据贵方编号为                             的项目招标文件，我方正式提交投标函，并宣布同意如下内容：

1.按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需服务（包含与服务相关的货物）。

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。

3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6.一旦我方中标，我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

7.我方为¨大型企业 ¨中型企业 ¨小型企业 ¨微型企业（在对应¨内打“√”）

8.我方与本次投标有关信息

地  址：

邮  编：

电  话：

传  真：

开户行：

账  号：

投标人名称：（加盖电子公章）

日  期：

# 五、开标一览表

### 开标一览表

投标人名称：（加盖电子公章）

项目名称：

项目编号：                                   采购包号：

投标总报价

小写（元）：

日  期：

备注：投标人报价低于采购项目预算50%，或者低于采购项目最高限价45%，或者报价过低，有可能影响产品或服务质量或不能诚信履约的，评委会将启动异常低价投标审查机制，投标人应在评委会规定的合理时间内通过苏采云系统提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及相关证明材料。投标人不提供书面说明及证明材料，或者书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，将作为无效投标处理。

# 六、投标分项报价表

### 投标分项报价表

| 序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 分项名称 | 交付期（天） | 数量 | 单位 | 单价（元） | 总价（元） |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| … | 投标总价（元） |  |  |  |  |  |

投标人名称：（加盖电子公章）

备注：

1.“投标总报价”应包括为完成整个项目所产生的所有费用，招标文件另有规定的除外。

2.《投标分项报价表》中“投标总价”应当与《开标一览表》中“投标总报价”一致。

3.供应商所报产品须与“第四章-项目清单”中的产品一一对应，如有缺项、漏项或者超出单价上限的，视为无效投标。“项目清单”中分项仅为一项的，此表无需提供。

4.行数不够，可自行添加。

# 七、技术要求响应及偏离表

### 技术要求响应及偏离表

| 序号 | 招标文件要求 | 投标响应情况 | 正偏离、无偏离或负偏离 |
| --- | --- | --- | --- |

投标人名称：（加盖电子公章）

备注：

1.供应商须对招标文件技术要求中的实质性要求（斜体下划线内容或打“★”内容）及其他要求做出明确响应，否则视为无效投标。

2.技术要求中实质性要求及其他要求明确需要提供证明材料的，签订合同时中标供应商应按招标文件要求和投标文件响应内容提供相应证明材料供采购人核验（如：白皮书、彩页、手册、网站截图、具有CMA标识的检测报告等），另有约定的除外。中标供应商未按招标文件要求和投标文件响应内容提供或者提供的证明材料不符合要求的，视为提供虚假材料谋取中标，采购人将取消其中标资格。

3.行数不够，可自行添加。

# 八、商务要求响应及偏离表

### 商务要求响应及偏离表

| 序号 | 招标文件要求 | 投标响应情况 | 正偏离、无偏离或负偏离 |
| --- | --- | --- | --- |

投标人名称：（加盖电子公章）

备注：

1.供应商须对招标文件商务要求中的实质性要求（斜体下划线内容或打“★”内容）做出明确响应，否则视为无效投标。

2.行数不够，可自行添加。

# 九、中小企业声明函

### 中小企业声明函（服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46号)的规定，本公司（联合体）参加XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX（单位名称）采购编号为XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX项目（采购包号：XXX）的采购活动，服务全部由符合政策的中小企业承接。根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业〔2011〕300号)的规定，相关企业（含联合体中的小微企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.      （标的名称）属于      行业（招标文件中明确的所属行业）；承接企业为      （企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为      万元1，属于¨中型企业 ¨小型企业 ¨微型企业。

2.      （标的名称）属于      行业（招标文件中明确的所属行业）；承接企业为      （企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为      万元1，属于¨中型企业 ¨小型企业 ¨微型企业。

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责，如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称：（加盖电子公章）

日    期：

备注：1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。2.在所属企业类型前的¨内打“√”。3.投标人如不提供此声明函，不得参加专门面向中小企业采购项目或者不得享受小微企业价格扣除政策。项目清单中列示的所有服务，投标人须在声明函中逐项列示并明确承接企业的类型，如有缺失将按“不提供声明函”处理。此声明函将随成交结果同时公告，接受社会监督。4.服务采购项目中，服务的承接商应当为中小企业，不对其中涉及的货物的制造商、工程的承建商作出要求。

# 十、残疾人福利性单位声明函

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，参加XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX（单位名称）采购编号为XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX项目（采购包号：XXX）的采购活动，服务全部由本单位提供。

本单位对上述声明的真实性负责，如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称：（加盖电子公章）

日    期：

备注：

1.投标人如不提供此声明函，价格将不作相应扣除。

2.中标人为残疾人福利性单位的，此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督。

# 十一、联合体协议

联合体协议

（联合体中各供应商全称）在此达成以下协议：

1.我们 （供应商1），（供应商2） ，……自愿组成联合体，参加XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX（单位名称）采购编号为XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX项目（采购包号：XXX）的采购活动，并指定XXXXXXXXXXXXXXXXXXX（供应商名称）为牵头单位。

2.若我们联合中标，XXXXXXXXXXXXXXXXXXX（供应商名称）实施项目中XXXXXXXXX（工作内容）部分工作，并承担相应的责任；XXXXXXXXXXXXXXXXXXX（供应商名称）实施项目中XXXXXXXXX（工作内容）部分工作，并承担相应的责任；……。（注：需明确联合体中各供应商所承担的工作和相应的责任）。

3.其中，XXXXXXXXX（企业全称）为¨小型、微型企业 ¨残疾人福利性单位 ¨监狱企业，且我们约定该单位所承担的合同金额将占本项目合同总金额的   %。

联合体中各供应商全称：（加盖电子公章）

日   期：

备注：

1.牵头单位必须为联合体成员。

2.在所属企业类型前的¨内打“√”。

3.除另有说明外，本招标文件要求加盖电子公章之处，加盖牵头单位的电子公章即可。

# 十二、分包承诺书

## 分包承诺书

：（采购人名称）

我公司                            （供应商名称）郑重承诺：

如我公司中标（成交）                            （项目名称）项目，拟将项目中的

建设内容，分包给具有相应资质的供应商实施，并在签订合同时提供分包意向协议。

供应商名称：（加盖电子公章）

日  期：

## 质疑函范本

## 一、质疑供应商基本信息

供应商名称：

地址：                             邮编：

联系人：                      联系电话：

授权代表：                    联系电话：

## 二、质疑项目基本情况

项目名称：

项目编号：                               采购包号：

采购人名称：

## 三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2：

……

## 四、质疑事项相关请求

请求：

签  字(签章)：                                 公  章：

日  期：

相关说明：

1.供应商提出质疑，应提交《质疑函》和必要的证明材料。

2.由授权代表负责质疑事宜的，《质疑函》附件中应提交由质疑供应商法定代表人签署的《授权委托书》。

3.质疑供应商针对项目的某一采购包进行质疑的，《质疑函》中应明确采购包号。

4.《质疑函》的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.《质疑函》的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，《质疑函》应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，《质疑函》应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者签章，并加盖公章。

7.质疑供应商为联合体的，则《质疑函》中要求加盖公章之处，联合体各方均须按要求加盖公章。