招 标 文 件

项目名称：盐城市区2025-2026年主要道路及节点时令花卉布置项目

项目编号：JSZC-320900-JSJA-G2025-0008

盐城市园林绿化管理处

2025年12月

# 总  目  录

- 第一章   招标公告

- 第二章   投标人须知

- 第三章   合同主要条款

- 第四章   采购需求

- 第五章   评标方法与评标标准

- 第六章   投标文件格式

第一章 招标公告

项目概况

盐城市区2025-2026年主要道路及节点时令花卉布置项目JSZC-320900-JSJA-G2025-0008招标项目的潜在供应商应在“苏采云”系统内免费下载（投标人必须在苏采云系统中获取采购文件，方能参与政府采购项目）获取采购文件，并于2025-12-24  09：00（北京时间）前提交投标文件。

# 一、项目基本情况

项目编号：JSZC-320900-JSJA-G2025-0008

项目名称：盐城市区2025-2026年主要道路及节点时令花卉布置项目

采购方式：公开招标

预算金额：929886.28元

最高限价（如有）：929886.28元（投标人报价超过最高限价按无效标处理）。

采购需求：盐城市区2025-2026年主要道路及节点时令花卉布置项目，通过对花卉植物的布置，达到美化道路整体环境、展现城市良好风貌的效果。具体以采购人提供的清单、招标项目需求为准，采购人保留对上述工作量及范围适当调整的权利,具体详见第四章采购需求。

合同履行期限：从合同签订日起至2026年11月30日止，具体开始时间以采购人通知为准。由于建军路相关项目影响，本项目建军路（解放路—小洋河）区域时令花卉第一遍布置时间为2026年春节前，其他区域第一遍布置时间为冬季，供应商须充分考虑季节气候因素布置，采购人不承担因此产生的任何费用。根据采购人要求，更换指定时令花卉每年不少于4次（具体更换次数详按招标清单中要求执行）,经采购人同意后实施，时令花卉每次更换根据花卉长势，分段分批更换，每个地点更换空置期控制在2日内。

质量标准：一级养护标准。

本项目（是/否）接受联合体投标：否

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供下列材料：

1.1法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

1.2上一年度的财务状况报表（成立不满一年无需提供）；

1.3具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明；

1.4依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交响应文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。供应商依法享受缓缴、

免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。）；

1.5参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；

1.6法律、行政法规规定的其他条件；

1.7在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询，无被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单；

1.8单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

- 2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目专门面向中小企业采购。采购标的所属行业为其他未列明行业，投标人必须按照招标文件的要求提供相应的《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。企业标准请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）文件规定自行填写。

3、本项目的特定资格要求：无。

三、获取招标文件

时间：自招标文件公告发布之日起5个工作日。

地点：“苏采云”系统内免费下载（投标人必须在苏采云系统中获取采购文件，方能参与政府采购项目）。

方式：本项目采用网上注册登记方式。

售价：0.00元。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

2025-12-24 09：00（北京时间）

地点：苏采云“不见面”开标大厅

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

# 六、其他补充事宜

1.根据省财政厅《关于更换全省政府采购交易系统CA数字证书和电子签章的通知》（苏财购〔2023〕101号），“苏采云”政府采购交易系统（以下简称苏采云系统）的CA数字证书、电子签章已更换为江苏省电子政务证书认证中心CA和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。如果投标人通过苏采云系统参与政府采购项目，需要更换CA数字证书和电子签章。具体办理指南和操作手册：在盐城市政府采购网点击【办事指南】-【投标人参与政府采购活动相关资料】。

领取CA和办理电子签章（请至亭湖区政务服务中心二楼226窗口办理，联系电话：15051556883，办理邮箱：yancheng@ideabank.net.cn，具体联系方式见《苏采云系统投标人操作手册》（以下简称《操作手册》））、进行注册并按《操作手册》要求制作、上传电子投标文件,《苏采云系统投标人操作手册》：在盐城市政府采购网点击【办事指南】-【投标人参与政府采购活动相关资料】。

2.潜在投标人访问电子招标响应交易平台的网络地址和方法：

2.1“苏采云”系统用户注册--获取“CA 数字证书”--CA 绑定与登录--参与投标--下载招标文件（后缀名为“.kedt”）--将后缀名为“.kedt”的招标文件导入政府采购客户端工具--制作响应文件--导出加密的响应文件（后缀名为 zip）--通过“苏采云”系统上传响应文件。具体见《“苏采云”系统投标人操作手册》（手册下载地址：苏采云系统-右侧消息通知栏）。

2.2 潜在投标人访问“苏采云”系统方法：江苏省政府采购网首页-“苏采云”链接。

2.3 招标文件（后缀名为“.kedt”）、投标人操作手册及政府采购客户端工具可通过“苏采云”系统相应链接进行下载。

2.4 采购代理机构将数据电文形式的招标文件加载至“苏采云”系统，供潜在投标人下载或者查阅。

2.5 请潜在投标单位提前安装相应的控件（详见《“苏采云”系统投标人操作手册》）并使用谷歌浏览器登录“苏采云”系统参与不见面开评标。

如潜在投标人未按上述要求操作，将自行承担所产生的风险。

3.有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注采购人在“中国政府采购网”、“江苏政府采购网”、“盐城市政府采购网”发布的更正公告。

4.本次招标不收取投标保证金，不收取质量保证金。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名 称：盐城市园林绿化管理处

地 址：盐城市世纪大道25号

联系人：张先生

联系电话：0515-88271950

2.采购代理机构信息

名 称：江苏建安工程管理咨询有限公司

地 址：射阳县城幸福华城E1-5号楼214-223号

联系人：倪先生

联系方式：18452509777

3.项目联系方式

项目联系人：倪先生

电话：18452509777

第二章  投标人须知

一、总则

1、招标方式

1.1 本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。

2、合格的投标人

2.1满足招标公告中供应商的资格要求的规定。

2.2 满足本文件实质性要求和条件的规定。

3、适用法律

3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

4、投标费用

4.1 投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，采购人及江苏建安工程管理咨询有限公司（以下简称代理机构）在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2招标代理服务费:根据代理合同约定的收费标准《江苏省招标代理服务收费的指导意见》（苏招协【2022】002号）的40%收取代理服务费，即中标价在50万元以内的项目按1万元*40%计取，中标价在50-400万元的项目按中标价*1.5%*40%计取，由采购人支付。

5、招标文件的约束力

5.1投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。

二、招标文件

6、招标文件构成

6.1 招标文件有以下部分组成：

（1）招标公告

（2）投标人须知

（3）合同文本

（4）采购需求

（5）评标方法与评标标准

（6）投标文件格式

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与采购代理机构联系解决。

6.2 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

7、招标文件的澄清

7.1任何要求对招标文件进行澄清的投标人，应在投标截止期十日前按招标公告中的通讯地址，以书面形式通知采购人或采购代理机构。

8、招标文件的修改

8.1 在投标截止时间前，采购人或采购代理机构可以对招标文件进行修改。

8.2采购人或采购代理机构有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期。

8.3招标文件的修改将在中国政府采购网、江苏政府采购网、盐城市政府采购网公布，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

三、投标文件的编制

9、投标文件的语言及度量衡单位

9.1 投标人提交的投标文件以及投标人与采购人、采购代理机构就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

9.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

10、投标文件构成

10.1投标人编写的投标文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、投标分项报价表、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表、其他证明文件、投标函、开标一览表等部分。

10.2如标书制作工具中格式和内容与“中国政府采购网”“江苏政府采购网”“盐城市政府采购网”发布的招标文件不一致，请以“中国政府采购网”“江苏政府采购网”“盐城市政府采购网”发布的招标文件为准。

11、证明投标人及投标标的符合招标文件规定的文件

11.1投标人应按照法律、法规、规章和规范性文件以及招标文件要求提交证明文件，证明其及投标标的符合招标文件规定。

11.2招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

12、投标分项报价表

12.1投标人应按照招标文件规定格式填报投标分项报价表。

12.2投标货币。投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。

13、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表

13.1投标人需对招标文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离，并说明原因。

13.2投标人可在投标文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。

14、投标函和开标一览表

14.1投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。

14.2对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与投标分项报价表中的投标总报价一致，如不一致，不作为无效投标处理，但评标时按开标一览表中价格为准。

15、投标有效期

15.1 投标有效期为本项目开标之日后九十（90）天。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件而予以拒绝。

16、投标有效期的延长

16.1在特殊情况下，采购人于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝采购人的这一要求而放弃投标。同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件，同时受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

四、投标文件的递交

17、投标文件的递交

17.1 电子投标文件的递交

投标人应当按照《操作手册》规定，在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。

18、投标截止日期

18.1投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。

投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功的按照本招标文件第二章第26.1.2条规定做无效投标处理。

18.2采购人或采购代理机构可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止时间，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止时间均应以延长后新的截止时间为准。

19、投标文件的拒收

19.1采购人或采购代理机构拒绝接收在其规定的投标截止时间后发送的任何投标文件。

20、投标文件的撤回和修改

20.1投标文件的撤回

20.1.1电子投标文件的撤回

投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。

20.1.2投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

20.2 投标文件的修改

20.2.1投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

20.2.2在投标截止时间之后，投标人不得对其投标文件作任何修改。

20.3在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

- 开标与评标

- 开标

- 21.1采购代理机构将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按照《操作手册》规定，参加开标活动和在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。

- 21.2开标仪式由采购中心组织。苏采云系统将自动对项目进行开标，并宣布各投标人名称和投标价格。

- 21.3投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。

- 21.4投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，如苏采云系统中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

22、评标委员会

22.1开标后，采购代理机构将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。

22.2评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

22.3评委会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标侯选人。

23、评标过程的保密与公正

23.1凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、采购代理机构均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

23.2在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

23.3采购人、评标委员会和采购代理机构不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

23.4采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过苏采云系统查看自己的评审得分及排序情况。

24、投标文件的澄清

24.1评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

评标委员会并非对每个投标人都做澄清要求。

24.2需要供应商进行澄清、说明和补正的，评委会将通过苏采云系统向供应商发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

24.3接到评委会澄清、说明和补正要求的投标人如未按规定做出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。

25、对投标文件的初审

25.1投标文件初审分为资格审查和符合性审查。

25.1.1资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人或采购代理机构对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查的结论，采购人或采购代理机构以书面形式向评委会进行反馈。

采购人或采购代理机构在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询投标人的信用记录，以确定投标人是否具备投标资格,查询结果留存并归档。

25.1.2符合性审查：依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

25.1.3未通过资格审查或符合性审查的投标人，采购人或采购代理机构将告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评标结束后，采购中心将不再告知未通过资格审查和符合性审查的原因。

25.2在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中采购人或采购代理机构的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会以少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

25.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

25.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，确定其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

25.5评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过苏采云系统告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

25.6投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与采购代理机构及评标委员会联系。

26、无效投标条款和废标条款

26.1无效投标条款

26.1.1投标人在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。

26.1.2投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的。

26.1.3同一投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。

26.1.4投标人不具备招标文件中规定资格要求的。

26.1.5投标人的报价超过了采购预算或最高限价的。

26.1.6未通过符合性审查的。

26.1.7不符合招标文件中规定的实质性要求和条件的（本招标文件中斜体且有下划线部分为实质性要求和条件）。

26.1.8投标人被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

26.1.9投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

26.1.10评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将通过苏采云系统要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

26.1.11投标文件未按照招标文件要求加盖CA电子公章的。

26.1.12其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。

26.2废标条款

26.2.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的。

26.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。

26.2.3因重大变故，采购任务取消的。

26.2.4评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

26.2.5因苏采云系统故障原因造成开标不成功的。

26.3 投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理：

26.3.1如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按政府采购相关规定执行。

六、定标

27、确定中标单位

27.1中标候选人的选取原则和数量见招标文件第五章规定。

27.2采购人应根据评委会推荐的中标候选人确定中标人。

27.3采购人或采购代理机构将在“中国政府采购网”、“江苏政府采购网”、“盐城市政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。

27.4若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：

27.4.1提供虚假材料谋取中标的。

27.4.2向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的。

27.4.3属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的。

27.4.4与采购人或者其他供应商恶意串通的。

27.4.5采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。

27.5 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：

27.5.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制。

27.5.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜。

27.5.3不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。

27.5.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。

28、质疑处理

28.1提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

28.2供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式根据下述28.4条款的规定向采购代理机构或采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

28.2.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；

28.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

28.2.3对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，采购代理机构、采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。

28.3质疑函必须按照本招标文件中《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。供应商如组成联合体参加投标，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

28.4供应商（含潜在供应商）对采购方式、采购需求、供应商资格条件及审查结果、评标方法和评标标准、合同文本的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复。供应商对除上述事项以外其他事项的询问、质疑请向采购代理机构提出，由采购代理机构负责答复。

采购代理机构及采购人只接收以纸质原件形式送达的质疑,采购人和采购代理机构不接受未填写快递运单的快件。

28.5 以下情形的质疑不予受理

28.5.1内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

28.5.2超出政府采购法定期限的质疑。

28.5.3以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

28.5.4未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

28.5.5供应商组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

28.6供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，采购人有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

29、中标通知书

29.l中标结果确定后，采购人或采购代理机构将向中标人发出中标通知书。请中标人在中标结果公告届满之日起30日内,使用CA数字证书登录苏采云系统及时下载中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，苏采云系统不再保证提供下载中标通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。

29.2中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标人均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

七、授予合同

30.签订合同

30.l中标人应当在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。

30.2招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

30.3签订合同后，中标人不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。

31、服务（包含与服务相关的货物）的追加

政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的服务（包含与服务相关的货物），在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。

32、政府采购政策功能落实

32.1根据《转发江苏省财政厅 中国人民银行南京分行<关于深入推进政府采购线上合同信用融资工作的通知>的通知》（盐财购〔2021〕20号）规定，中标供应商如有融资需求，可持政府采购合同在线向相关金融机构（具体信息详见江苏政府采购网“政采贷”栏目）申请贷款，相关金融机构按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的贷款服务；具体操作流程请参考苏采云系统中操作手册。

32.2进口产品

进口产品指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，包括已经进入中国境内的进口产品。关于进口产品的相关规定依据《政府采购进口产品管理办法》（财库〔2007〕119号文）、《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号文）。

32.3中小企业、监狱企业及残疾人福利性单位

32.3.1中小企业定义：

中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。关于中小企业的相关规定依据《中华人民共和国中小企业促进法》、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300 号）、《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》（国发〔2009〕36 号）。

32.3.2供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：

32.3.2.1在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

32.3.2.2在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

32.3.2.3在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

32.3.3在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

32.3.4以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

32.3.5监狱企业定义：是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

32.3.6残疾人福利单位定义：享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

32.3.6.1安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10 人（含10 人）；

32.3.6.2依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

32.3.6.3为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

32.3.6.4通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

32.3.6.5提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）；

32.3.6.6前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证》（1 至8 级）的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或服务协议的雇员人数。

32.3.7本项目是否专门面向中小企业预留采购份额见第一章《招标公告》。

32.3.8采购标的对应的中小企业划分标准所属行业见第四章《采购需求》。

32.4政府采购节能产品、环境标志产品

32.4.1严格执行政府采购关于支持节能产品、环境标志产品的相关政策规定。如本次采购的产品属于财政部、国家发展改革委、生态环境部、市场监管总局等部门发布的节能产品、环境标志产品品目清单政府强制采购范围的，供应商必须在响应文件中提供所投产品的相关证书(由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书)。节能产品、环境标志产品品目清单以递交响应文件截止时已正式公布的最近一期信息为准，如属政府强制采购产品未提供认证证书的或认证证书提供不全的将视为未实质性响应采购要求。其他条件相同情况下，应当优先采购节能产品、环境标志产品。

32.4.2节能、环保产品的品目清单按照《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）、《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）执行。国家对品目清单进行调整的，按照最新调整的品目清单执行。

32.5绿色包装

本项目中涉及商品的包装应按照“财办库〔2020〕123号《关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知》”执行,在供货、安装过程中能做到低碳物流、环保节约、提高资源利用率。

32.6政府采购创新产品

采购人优先采购各级政府部门公开发布的有效期内的创新产品、创新服务、首台套、首购首用等《目录》的创新产品。

32.7绿色数据中心政策

本文件中若涉及到数据中心采购，采购人应依据《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》（财办库〔2023〕7号）文件精神，在采购数据中心相关设备、运维服务，应当有利于节约能源、环境保护和资源循环利用，按照《需求标准》实施相关采购活动。采购人应当加强采购需求管理，根据《需求标准》提出的指标编制数据中心相关设备、运维服务政府采购项目的采购文件，并在合同中明确对相关指标的验收方式和违约责任。采购人应当在履约验收中对供应商提供的产品或服务进行抽查检测，必要时可委托取得相关资质的第三方机构对其进行检测、认证。因检测、认证涉及生产过程或检测时间长等原因，不能在验收过程中开展检测、认证的，可要求供应商在验收阶段提供相关检测报告、认证报告。

32.8履约保证金政策

确需收取履约保证金的，履约保证金的缴纳形式：

供应商应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交履约保证金。依据《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》，鼓励供应商自愿使用电子履约保函（保险）代替缴纳履约保证金。

如以履约保函（保险）形式缴纳履约保证金，供应商可通过政府采购电子履约保函（保险）平台（www.jsdzbh.com）在线申请履约保函（保险）。

履约保证金金额不得超过合同总价的10%，采购人对第三方信用服务机构依据标准规范评定为 AA 级及以上的政府采购供应商（需在签订采购合同前提供信用管理 部门备案的第三方信用报告，且信用报告通过“信用盐城网”可查实），降低履约保证金为5%。

33.预付款制度

本项目落实预付款制度，预付款比例为 30 %。在签订合同时，中标、成交供应商明确书面表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，采购人可就预付款比例作相应调整。

第三章  合同文本

盐城市政府采购合同

项目名称：盐城市区2025-2026年主要道路及节点时令花卉布置项目

签订日期：2025年  月  日
合同主要条款

合同编号：

| 采购人：（以下称甲方） | 供应商：（以下称乙方） |
| --- | --- |
| 住所地： | 住所地： |

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等法律法规的规定，甲乙双方按照采购代理机构的招标结果签订本合同。

第一条 合同标的

1、乙方根据甲方需求提供下列服务：根据甲方要求更换指定时令花卉每年不少于4次（具体更换次数详情按招标清单中要求执行）,经甲方同意后实施，时令花卉每次更换根据花卉长势，分段分批更换，每个地点更换空置期控制在2日内。

2、具体服务执行要求详见采购文件。

第二条 合同总价款

1、本合同金额为人民币（大写）：_________________ （￥__________ ）。合同价格形式：固定全费用综合单价。

本合同价款包含所有乙方提供合同约定产品和服务的报酬及乙方提供合同中产品和服务所支出的必要费用，甲方在上述合同价款之外不再向乙方支付其他任何费用。

2、乙方委派     联系电话      作为本项目的项目负责人，全权负责处理项目实施过程中的一切事务。

第三条 组成本合同的有关文件

下列关于JSZC-320900-JSJA-G2025-0008号的公开招标文件、响应文件，或与本次采购活动方式相适应的文件，以及有关附件是本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力，这些文件包括但不限于：

(1)合同;

(2)成交通知书；

(3)乙方提供的响应文件；

(4)标准、规范及有关技术文件；

(5)甲方委托编制的预算书；

(6)本项目的招标文件及招标答疑文件；

- 甲乙双方商定的其他文件等。

- 第四条 双方的权利和义务

1、甲方主要义务

(1)提供与本项目相关的设计文件及相关资料。

(2)检查和监督乙方的项目管理、质量、进度以及安全生产和环境保护工作。

(3)按时支付合同款。

(4)依据相关养护行业标准组织养护过程检查及验收。

(5)双方约定甲方应做的其他工作。

2、乙方主要义务

(1)按照采购文件的技术规范以及甲方或其代表的要求，完成本项目合同范围内的养护管理工作,向甲方或其代表提供布置计划等资料。

(2)乙方需办理项目所需有关证件和批件，并协调交警、路政及地方等关系，为此所发生的相关费用不单独计量与支付，包含在合同价款中。

(3)养护期间服从甲方或其代表的现场管理、监督、检查和验收，采取切实可行的措施，确保按期完成甲方委托的养护任务，并保证达到甲方要求的质量等级。

(4)加强养护巡查，做好巡查记录，及时进行维护，对巡查发现的重大问题及时通报甲方，并采取相应有关措施。

(5)乙方应有完备的原材料及项目自检资料，项目相关资料及时报甲方或其代表审核。工作结束后按甲方要求提交相关的项目资料及相应的电子文档一份，并配合甲方进行验收。

（6）乙方上路作业应按规定办理相关手续，并服从公安、路政部门的管理，按相关要求摆放标志标牌等，作业人员须穿着统一的安全标志服在作业区内作业，严禁随意穿越车道；在作业区内的车辆和设备应按要求设置安全标志，并开启黄色警示灯和双跳灯；白天滞留在公路上的养护车辆及设备应整齐地停放，不得侵占行车道，并按规定设置相应的警示和隔离标志。

乙方在项目实施过程中发生的任何交通、生产事故造成财产损失或人员伤亡，以及与其他第三方发生的任何纠纷或事故，甲方概不承担任何责任和费用。

(7)遵守地方政府和有关部门对场地交通和噪音等管理规定，否则将承担由此造成的有关部门的处罚。

乙方负责项目现场的环境保护工作，保证现场环境符合有关规定，加强对作业人员的环境保护意识教育。任何作业及生活垃圾必须妥善处理，不得抛洒在道路用地界内，在作业过程中应加强设备和材料的管理，不得抛、洒、滴、漏污染路面，否则将承担相关部门的经济处罚。

(8)乙方要认真贯彻落实《中华人民共和国劳动法》等现行国家及省市相关法律法规有关禁止拖欠民工工资的要求，依法支付民工工资，乙方应采取必要措施保证不拖欠民工工资。

(9)乙方应按照投标承诺和合同约定派驻现场技术、管理人员。

(10)日常养护过程中不能封闭交通(特殊情况下的应急处置除外),由此引发的安全、临时标牌制作和设置，作业人员、设备、材料等的调配运输等问题，乙方自行考虑，由此产生的费用包含在合同总价中。

（11)乙方应充分考虑项目具体情况，自行合理配备满足项目养护需要的机械、设备型号和数量。确保满足本项目养护需要。

乙方的养护机械、设备应在项目所在地办理机械、设备的服务相关手续，接受监督与管理，完成相关手续后方可投入使用。

为此发生的相关费用包含在所报的总价中，甲方不再另行计列和支付。

(12)所有材料由乙方按照采购文件规定的技术要求和合同执行期间新颁布的现行规范要求自行选择采购。乙方应根据项目需要提前做好备料工作。

(13)本项目所需供电、电讯、供水等由乙方自行调查解决，所发生的一切费用含在合同价中，甲方不另行支付。

(14)项目服务期间，乙方应对原有道路及结构物的安全、交通标志、标牌、各类地下预埋管线、绿化的保护等采取相应的措施以及正常营运等采取相应的措施，乙方应将其采取上述措施而可能发生的全部费用计入报价中，甲方将不另行计量与支付，项目实施期间，乙方不得以任何理由对此提出索赔。由于自身原因而对其他合同项目造成污染、损坏、损失等，均应立即免费修复或足额赔偿。

（15）乙方必须加强对地下管线等相关隐蔽设施的保护，乙方必须事先查明情况，方可实施对隐蔽设施可能产生影响的相关项目，否则造成的后果，除了由乙方自行承担一切责任外，甲方还将严肃追究乙方的违约责任。

(16)乙方应在甲方的指示下，为本项目其他养护项目提供必要的便利条件。乙方因此发生的一切费用均应含在报价中，甲方不再另行计列。

(17)本项目应按照《中华人民共和国大气污染防治法》和《江苏省大气污染防治条例》等污染防治相关现行文件的规定做好扬尘污染防治工作，由此产生的相关费用含在报价中，甲方不再另行支付。

(18)根据本项目的特点，同时充分考虑自然因素及其他因素的不利影响，在项目实施过程中，甲方可能会要求乙方加快进度以确保项目能按时完成，对此乙方应无条件服从。乙方应充分考虑因此所需的服务费、措施费等相关费用，所需费用含在报价中，甲方不再另行支付。

（19）乙方应保证甲方在使用该服务或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权或其他权利的起诉。一旦出现侵权，乙方应承担全部责任。

(20)双方约定乙方应做的其他工作。

第五条 质量保证

1、乙方应按招标文件规定和响应文件（含招标清单）承诺的性能、技术要求、质量标准向甲方提供产品或服务。

2、乙方提供的产品或服务在项目履行期内因其本身出现质量问题，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

（1）更换：由乙方承担所发生的全部费用。

（2）合同终止处理：合同终止，并退还甲方已支付的对应布置次数的合同款（如仅支付预付款，则退还预付款；），同时应承担由此产生的所有费用，甲方不承担发生任何费用。

3、如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在1小时内到达甲方现场。

4、在项目履行期内，乙方应对产品或服务出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

第六条 交付和验收

1、服务期限：自   年   月   日至   年   月   日。

2、验收标准：按行业通行标准和乙方响应文件的承诺（不低于国家相关标准），如来苗不符合招标文件规定的相关标准，则甲方有权现场清退，乙方承担由此产生的全部费用。

3、乙方应保证合同标的安全运达甲方指定地点，并进行布置服务、养护。

4、乙方在合同标的交付甲方48小时前，通过书面形式向甲方提交验收申请，通知甲方准备接收。

5、由于建军路相关项目影响，本项目建军路（解放路—小洋河）区域草花第一遍布置时间为2026年春节前，其他区域第一遍布置时间为冬季，乙方须充分考虑季节气候因素布置，甲方不承担因此产生的任何费用。

第七条 履约保证金

1、乙方提供履约担保的形式、金额及期限的：中标人签订合同前向采购人缴纳（大写）    元整（￥       元）履约保证金。

【备注：履约保证金金额为合同金额的10%，甲方对第三方信用服务机构依据标准规范评定为 AA 级及以上的政府采购供应商（需在签订采购合同前提供信用管理部门备案的第三方信用报告，且信用报告通过“信用盐城网”可查实），降低履约保证金为5%】

1.1确需收取履约保证金的，履约保证金的缴纳形式：

1.1.1供应商应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交履约保证金。依据《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》，鼓励供应商自愿使用电子履约保函（保险）代替缴纳履约保证金。

1.1.2如以履约保函（保险）形式缴纳履约保证金，供应商可通过政府采购电子履约保函（保险）平台（www.jsdzbh.com）在线申请履约保函（保险）。

1.2合同履行结束后，甲方应及时退还交纳的履约保证金。

1.3履约保证金的退还：

1.3.1方式：无息退还至投标人缴纳履约保证金的账户。如为保函，在到期时自行失效。

1.3.2时间：服务期满且甲方收到发票后30日内。

1.3.3条件：按合同要求全部履约完成并经甲方验收合格。

1.3.4不予退还情形：

除不可抗力情况外，中标人出现下列情形之一的，其履约保证金，采购人将视情节决定不予退还或部分不予退还。

（1）中标人无正当理由拒绝签订合同的，或者在签订合同时向甲方提出附加条件或者更改合同实质性内容要求的；

（2）中标人不履行与甲方订立的合同的；

（3）中标人所供货物或服务不符合招标文件规定要求的；

（4）中标人采取欺骗、弄虚作假方式投标的或与其它投标人串通投标的；

（5）中标人将合同内容转包、违法分包的；

（6）中标人故意捏造事实或伪造证明材料，进行虚假恶意投诉或反映的。

第八条 合同款支付

1、预付款支付比例或金额：签约合同价的30%。

2、预付款支付期限：合同签订后，甲方在收到乙方提供的发票 10 个工作日内审核无误，支付合同金额的 30%作为预付款。

3、首次花卉更换不付款，其后每更换一次，经验收合格后付至已完成工作量初审价80%（含30%预付款），花卉最终更换时，经验收合格，且下一轮服务单位进场，出具审计报告，甲方结清余款。

注：（1）项目实施过程中甲方每要求乙方更换一次（除首次）指定时令花卉支付一次费用（该费用以第三方跟踪审计确认的价格为准，如应付金额未超出预付款则不予支付，如超出则支付超出部分费用）。

（2）乙方须及时提供完整齐全的结算资料，因乙方未能及时提交书面的结算资料而影响支付款项的，结果自负。以上付款不计息。

4、乙方须按甲方提供的设计方案布置，如有变动应书面向甲方提出申请，并征得甲方同意。

5、本服务采用全费用综合单价合同，合同实施过程中全费用综合单价不作调整。

6、结算方式为:结算价=实际合同价款-违约扣款。若无相关设计变更，除本招标文件及服务合同约定允许调整外中标的全费用综合单价不予调整，工作量按甲方确认的工作量进行结算。最终以审计单位审查确认后的结算价为准。（如审定价高于合同价款，按照合同价款结算）。

7、项目实施期间材料价格风险由乙方承担，甲方不再调整本服务所用的设备材料价差。

8、服务期间，政策性调整(包括人工工资)一律不予执行。

9、乙方要对提交的结算质量负责，审计核减率不得超过5%，如超过5%，乙方承担全部审计费用；如超过20%，除承担审计费外，还将按相关文件规定由监管部门追究相关单位和人员的责任。

10、已完成合格工作量的确认程序：由乙方向甲方和本项目的审计单位同时申报已完成的合格工作量，审计单位接到申报工作量后及时核算并加盖单位公章后向甲方相关部门申请确认，该已完成合格工作量的确认结果须由甲方代表和本项目总监理签字并加盖单位公章后生效。对乙方超出范围和因自身原因造成返工的工作量，甲方不予确认。

11、合同价款的调整：合同价款发生设计变更或洽商的情况时可以调整。合同价款的调整方式：合同中有类似变更清单项目的价格，参照类似价格确定变更价格；合同中无类似变更清单项目的价格，其相应综合单价由乙方根据本招标文件约定的计价程序和依据提出，经甲方确认后参照中标时的下浮率同比下浮后进行结算。由于设计变更等原因引起的工作量增减或原清单中的工作量误差,其综合单价执行投标时的综合单价。

第九条 违约责任

1、甲方无正当理由拒绝验收的，甲方向乙方偿付合同价的百分之五违约金。

2、质量责任

（1）本项目质量必须达到乙方中标时承诺的质量标准。

本项目甲方要求质量确保达到国家“合格”标准。若一次性验收不合格的，乙方按承包范围内服务合同价的3%向甲方支付违约金，直接从本项目的履约保证金或服务款项款中扣除。由此造成的服务期限延误将不予顺延，给甲方造成实际损失的还将承担经济赔偿责任。同时，乙方必须无偿整改达到承诺质量标准，保证项目按期交付使用。

（2）乙方须严格按照质量标准、验收规范等组织实施，接受甲方、监理单位的检查。若发生时令花卉空秃死亡、杂草等验收不符合质量目标要求的，应及时整改到位，若未能及时整改到位，则每发生一次接受甲方以每次2000元的扣款，相关费用直接从应付款项中扣除。另外乙方在执行上述要求的同时，并不免除在限期内整改到位、继续履行其他合同条款的义务，由此发生的所有费用均由乙方承担，服务期、造价不给予补偿。若未按照甲方要求及时整改到位的，甲方有权委托第三方代为实施，费用按照本合同相关标准报价，在乙方结算总价中按2倍的价格扣减。拒不整改的，甲方有权终止服务合同，已经完成的工作量按照审定后合格工作量的70%结算。

（3）非甲方原因，质量整改所发生的费用不予增加。

（4）检查验收不应影响正常服务。检查验收不合格时，影响正常服务的费用由乙方承担。

（5）现场设立安全警示牌不少于2块，安全员做好交通疏导（该费用由乙方自理）。

（6）保持现场整洁，材料堆放整齐，垃圾应随产随扫随清。现场不整洁，或材料堆放不整齐的，每次可扣处违约金1000元。垃圾不按要求清除的，甲方可组织替代清除，清除费用按实际发生费用的2倍从乙方应付款项中扣除，并可扣处违约金2000元。

（7）养护期内，乙方须按《城市园林绿化养护管理标准》（DB11/T213-2003)、《绿地养护等级标准》（苏建园［2002］178号）《江苏省城市园林绿化植物种植技术规定（试行）》《江苏省城市园林绿化植物养护技术规定（试行）》执行养护工作。养护期内经甲方检查不符合上述文件内标准的，每发生一处接受甲方1000-5000元的违约金扣款，相关费用直接从应付款项中扣除。

3、服务期限延误

3.1、因甲方原因导致服务期限延误

因甲方原因导致服务期限延误的其他情形：①经甲方确认的不可抗力因素；②合同中约定的或甲方同意服务期顺延的其他情况。上述情况必须经甲方、监理单位书面确认。

3.2、因乙方原因导致服务期限延误

因乙方原因造成服务期限延误，逾期交付违约金的计算方法为：每次更换花卉节点更换时间以甲方批准的通知日期为准。如因不可抗力或甲方原因造成服务期限延误的，经监理和甲方书面签证确认后服务期顺延，乙方不得以任何借口停止服务。甲方将按乙方的进度计划表对进度进行考核：①乙方若发生未能按照进度计划表约定的节点服务期建设，须在限期内整改，服务到位，同时接受甲方以每次5000元的违约金，相关费用直接从相应合同款项中扣除。②在限期内未完成的，甲方将直接委托第三方代为服务，同时乙方接受甲方以每次实际发生费用的双倍费用直接从合同款项中扣除。③拒绝执行上述条款的，甲方有权清退乙方，已经发生的工作量按照审定后合格工作量的70%结算，同时由此造成的损失均由乙方承担。乙方编制进度计划时，应按天为单位考虑工作量，服务期间甲方将对照该进度计划进行考核，以每天(特殊情况考核周期可作适当调整)为一个考核周期。连续达两个（不含）以上考核期没完成进度计划的，甲方有权委托第三方代为服务，按发生的费用的双倍直接从乙方款项中扣除。

因乙方原因造成服务期限延误，逾期交付违约金的上限：合同结算价格的10%。

- 4、项目服务期间乙方必须严格执行国家、地方政府有关安全管理方面的法律法规及规章制度，同时严格执行甲方有关安全工作的指示。在养护过程中，乙方应高度重视安全生产，严格遵守有关规定，以确保养护作业中人员、车辆和机械设备、公路设施的安全。否则，由此造成的损失由乙方承担。因乙方养护工作不到位造成公众生命财产损害导致的责任与赔偿由乙方承担。

5、在本合同服务期内，乙方必须遵守国家有关环境保护的法令。如果由于乙方的原因，破坏了环境而导致的损失和赔偿，则由乙方承担全部责任。乙方在实施和完成本合同养护作业时必须承担因乙方借用、占用或使用当地道路或其他交通设施所引起的补偿费、诉讼费、损害赔偿、指控费及其他开支。乙方必须及时做好涉及相关道路的交通维护、保洁工作；项目实施过程中，应自觉保护好其他道路既有设施，确保不发生沿线扬尘、排污，从而不影响地方生活、生产和交通行车安全，不得污染环境和影响现有道路和在建其他道路的通行和作业；确保不因本项目实施而造成地方利益的损害，由此发生的一切协调、维护、维修费用均由乙方承担。如乙方在项目实施期间未能做好环境保护工作，使得周边环境遭到破坏或污染(包括扬尘污染),经甲方认可后，按照5000元/次的标准从合同价款中扣除乙方的违约金。

第十条 项目履约验收

1、甲方有权对乙方项目服务过程及完成结果进行履约验收；

2、参与验收的第三方机构的意见纳入验收资料一并存档。

第十一条 合同的变更和终止

1、除《中华人民共和国政府采购法》第50条第二款规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止合同。

2、除发生法律规定的不能预见、不能避免并不能克服的客观情况外，甲乙双方不得放弃或拒绝履行合同。

第十二条 合同的转让

乙方不得擅自部分或全部转让其应履行的合同义务。

第十三条 争议的解决

1、因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲、乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决争议，则采取以下第（1）种方式解决争议：

（1）向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼；

（2）向盐城仲裁委员会按其仲裁规则申请仲裁。

第十六条 诚实信用

乙方应诚实信用，严格按照招标文件要求和服务承诺履行合同，不向甲方进行商业贿赂或者提供不正当利益。

第十七条 合同生效及其他

1、本合同自双方法定代表人或者授权代理人签字并加盖公章或者合同专用章之日起生效。

2、本合同一式柒份，甲乙双方各执叁份，壹份交采购代理机构存档备案。

3、本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国政府采购法》有关条文执行。

| 甲方：（盖章） | 乙方：（盖章） |
| --- | --- |
| 代表人： | 代表人： |
| 电 话： | 电 话： |
| 开户银行： | 开户银行： |
| 帐 号： | 帐 号： |
| 采购代理机构：（盖章） |  |
| 合同备案联系方式： |  |
| 日 期： 年 月 日 |  |

第四章  采购需求

一、项目概述

1.1项目名称：盐城市区2025-2026年主要道路及节点时令花卉布置项目

1.2预算金额：929886.28元

1.3最高限价：929886.28元。报价超过最高限价的为无效报价，按照无效响应处理。

1.4采购内容：具体以清单及项目需求为准，采购人保留对上述内容进行适当调整的权利。

1.5合同履行期限：从合同签订日起至2026年11月30日止，具体开始时间以采购人通知为准。根据采购人要求，更换指定时令花卉每年不少于4次（具体更换次数详按招标清单中要求执行）,经采购人同意后实施，时令花卉每次更换根据花卉长势，分段分批更换，每个地点更换空置期控制在2日内。

1.6质量标准：一级养护标准。

1.7由于建军路相关项目影响，本项目建军路（解放路—小洋河）区域草花第一遍布置时间为2026年春节前，其他区域第一遍布置时间为冬季，供应商须充分考虑季节气候因素布置，采购人不承担因此产生的任何费用。

1.8控制价编制依据：同清单及编制说明。

※已标价清单必须按照招标文件所提供的格式填入，其格式不得作任何改变，不得增加、减少、修改、调整。采购人提供的清单中的项目编码、项目名称、计量单位、数量、暂定的价格或者费用、材料规格或者型号等特殊要求，不得作任何更改变动，否则作无效标处理。

二、踏勘现场

2.1供应商应自行到现场进行踏勘，并主动向采购人了解项目情况，索取投标所需要的资料，了解现场区域划分位置。充分了解项目位置、情况、道路、储存空间、装卸限制等相关要求、任何其它足以影响投标报价的情况；同时要求各供应商自行在现场实际踏勘、并将可能发生的相关费用全部考虑到投标报价中。任何因忽视或误解项目情况而导致的费用索赔或服务期延长的申请将不被批准，均由中标人自行承担。

2.2投标人踏勘现场发生的费用自理。

2.3除采购人的原因外，供应商自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

三、技术条款

3.1适用标准、规范名称：《城市绿化用植物材料木本苗》（DB11/T211-2003)、《城市园林绿化养护管理标准》（DB11/T213-2003)、《绿地养护等级标准》（苏建园［2002］178号）、《江苏省城市园林绿化植物种植技术规定（试行）》、《江苏省城市园林绿化植物养护技术规定（试行）》。

3.2供应商应按本合同约定的时间和要求完成以下工作：

3.2.1应提供计划、报表的名称及完成时间：按采购人和监理的要求。

3.2.2承担协调解决项目实施中的各种矛盾及费用。

3.2.3负责已完成但未交付采购人之前的花卉保护工作及承担费用；对花卉成品保护的特殊要求及费用承担：供应商负责做好花卉成品保护，并承担相应的费用。

3.2.4双方约定的供应商应做的其他工作：招标时，采购人已要求供应商自行到现场踏勘。采购人仅提供现有的场地现状，养护用水、电手续由供应商自行办理，其费用由供应商自行挂表并到相关部门缴纳，此费用已经包含在合同价中，结算时不另行调整。

3.3安全要求

3.3.1供应商应遵守安全生产有关管理规定，严格按安全标准组织养护服务，并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。由于供应商安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用，由供应商承担。

3.3.2采购人应对其在场地的工作人员进行安全教育，并对他们的安全负责。采购人不得要求供应商违反安全管理的规定进行实施。

3.3.3发生重大伤亡及其他安全事故，供应商应按有关规定立即上报有关部门并通知采购人，同时按政府有关部门要求处理，由事故责任方承担发生的费用。

3.3.4采购人、供应商对事故责任有争议时，应按政府有关部门认定处理。

3.4质量要求：国家合格标准（花草长势良好、美观、无杂草、无病虫害、花卉植株大小基本一致）。

3.5没有采购人事先书面同意，供应商不得将由采购人提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

3.6其他说明：①花草若不成活，及时整改。②养护服务时须考虑道路、隔离设施的保护，如因服务时造成破坏，服务单位须无条件赔偿。结束后须将道路清洗干净。③采购人技术人员要求整改的，无论什么情况下、无论几次，必须无条件服从，必须以采购人满意为准。本项费用含在投标报价中。④必须确保安全，如因养护服务造成的一切安全责任均由服务单位承担。

- 四、技术方案要求

技术方案整体要求内容准确、全面、有效，结合本项目特点，具备可操作性、专业性、安全性、经济性、高效性等，方案要点如下，具体量化指标可参考：

- 4.1花箱花卉及空地时令花卉养护方案

- 供应商提供周密、专业的服务方案，确保该项工作从美好的愿景转化为卓越城市景观成果，是服务质量的“保证书”，是服务统筹协调的“路线图”。至少包含：（1）浇水与土壤管理；（2）布置要求；（3）科学施肥；（4）清理保洁方案（含布置前后）（5）病虫害预防与治理。

- 4.1.1浇水与土壤管理

- 浇水原则：根据季节、天气和植物需水特性，遵循“见干见湿、浇则浇透”的原则。夏季高温时早晚浇水，避免中午高温时段；冬季减少浇水频率，防止冻害。

- 土壤维护：定期松土，增强土壤透气性和透水性；防止板结，确保根系健康生长。

- 4.1.2布置要求

- 本项目围绕花卉布置开展，合格花卉的及时采购至关重要，制订供花计划方案要结合季节变化、节假日供花要求，计划周密，措施有效。如供花时间、花卉组织及运输详细说明等。

- 根据采购人要求，更换花卉每年更换不少于4次（具体更换次数详按招标清单中要求执行），根据招标清单规定的时间、数量、参考品种等要求布置，每次布置前将方案报送采购人同意后实施。每次更换指定时令花卉的盛花期不少于2个月，要求花卉植株大小基本一致，日常不间断养护。所有花卉，都必须在布置摆放时达到设计高度、蓬径、花期的需求，务必保证布置后不露泥土，整体花型丰满，色彩鲜艳。

- 供应商根据项目需求制定布置方案，至少包含：服务准备，服务步骤，技术要求。

- 地栽花卉要求处理好地形，清理多余土方，必要时进行土壤改良或换土，土壤高度应低于花坛边界，浇水时不得污染周围地面；栽植密度根据品种确定，要求饱满无缝隙，边缘栽植距离花坛边界不得大于6㎝；整体要求高度协调一致，四季有花，花开不断。摆放花卉服务日期由采购人通知，服务期不得超过2天，要求图案准确，边界清晰，颜色均匀，摆放遵循“里侧高，外口低”，整体协调一致，摆放时地面铺垫毛毡布，起到保水和防止泥水污染地面的作用。

时令花卉布置前做好填(取)土、耕翻、清杂、施肥、整地形等前期作业。除尽土中石块、草屑、残茎、落叶等杂物，并施足基肥。布置后应加强水肥、除草、保洁等日常管理，应保证布置范围内不出现黄土露天、枯死现象，及时清理杂草、杂物、垃圾等。一旦出现时令花卉死亡、长势不良（局部枯死、叶片发黄、脚叶脱落、花株瘦高、花株萎蔫）、遭人为破坏等明显影响观赏效果的，而新一季花卉更换时间尚未到的，养护单位应2天内无偿更换、整改到位。整改的时令花卉应和原品种、规格一致。换花空置期应控制在2天内，如需对土壤翻晒或药物消毒杀菌，经确认可适当延长空置期，但最长不宜超过7天。每批次时令花卉更换时通知采购人代表现场监管，并及时办理验收等相关手续。

- 时令花卉布置必须使用 F1 代优良品种，株型丰满、分枝匀称、生长健壮、无病虫害、初花率不得小于 50%。布置图案优美、花色鲜艳、品种搭配合理、覆盖率 100%。布置后落实专人巡查养护，全日动态保洁，及时除草。全年景观效果良好，并确保五一、国庆、春节等节日前时令花卉布置出花率不低于 60%，确保节日期间处于最佳观赏期。

- 4.1.3科学施肥

- 定期施肥：生长期（春、秋季）每2-3周施一次复合肥或液体肥，花期前增施磷钾肥以促进开花；避免过量施肥造成烧根。及时修剪：定期剪除残花、枯叶、病枝和过密枝条，促进新芽萌发，保持植株通风透光，延长花期，提升整体观赏效果

- 为保证更换花卉的生长及开花，更换后每隔15日，必须追肥一次，肥料以液体磷钾为主。多次开花的品种在花后及时打顶修剪，保证花开不断。本项目在养护期内应达到Ⅰ级养护标准。

- 4.1.4布置前清理和布置后保洁

- 供应商根据项目需求制定布置方案，至少包含：前期阶段及养护阶段。

- 布置作业期间做好清扫、冲洗工作，做到人走场清；养护浇水时，尽量避免将泥水冲至周围路面，如对路面造成污染应及时冲洗干净；花卉撤场时，及时将残花、花盆等运出，不得堆放；花卉撤场后及时冲洗场地，须配备加压冲洗设备，场地不得残留泥迹，确保周围环境干净整洁。

- 4.1.5病虫害预防与治理

- 做好病虫害防治、巡查看护等日常管理，一旦出现死亡、长势不良、病虫害破坏等影响观赏效果的，应及时更换，更换的植物花卉应和原品种质量、规格一致。

周密的病虫害防治方案，就是投资于植物长期的健康活力、景观的持久美丽以及养护工作本身的高效与可持续。至少包含：预防为主；监测与识别；综合防治；突发病虫害等情况的应急措施。

- 预防为主：保持花箱及空地清洁，及时清除杂草和落叶，减少病菌和虫源滋生环境。 绿色防控：发现病虫害时优先采用生物或物理方法（如粘虫板、天敌昆虫），必要时使用低毒环保药剂，轮换用药，避免产生抗药性，并注意施药安全。

- 养护档案管理

在项目实施过程中，中标供应商应随时接受采购人的行业指导、检查监督。对工作中存在的问题应及时记录，采取补救、整改措施，并将整改情况汇报采购人。

台账要求：做好时令花卉培育、现场布置、养护管理、巡查记录等台账，每次布置结束后应及时配合采购人做好现场验收工作，填写验收表。

- 4.2服务质量控制方案

- 质量控制方案是贯穿项目全过程的生命线与行动指南，通过前瞻性的预控措施、规范化的过程监管以及量化的验收标准，系统性地确保服务的每个环节都精准落地，从而从根本上保障植物的高成活率与景观的最佳呈现效果。至少包含：（1）项目组织架框与职责分工；（2）布置质量控制；（3）养护质量维持；（4）养护巡查与记录；（5）服务质量目标承诺与保障。

- 质量要求：国家合格标准（花草长势良好、美观、无杂草、无病虫害、花卉植株大小基本一致）。

4.2.1项目组织架框与职责分工

绿化养护项目组织架构采用多层级管理模式，主要包括管理层、执行层和监督层三个核心层级。

组织架构框架

管理层：包括项目经理、各部门经理等，承担将决策转化为具体行动的任务。主要职责包括养护计划制定、资源配置、各部门协调沟通等。

执行层：由现场作业团队和养护班组组成，负责具体实施绿化养护工作。包括日常养护操作、设备维护等。

监督层：负责对养护工作的监督与评估，确保工作按标准执行，发现问题及时整改。

职责分工

主要部门职责

技术部门：负责提供专业技术指导、制定养护技术规范、组织技术培训和新技术推广应用。

财务部门：负责项目资金管理、预算编制、成本控制和财务报表等，确保资金合理使用。

采购部门：负责养护物资采购，包括植物、肥料、设备等，进行市场调研和供应商选择。

市场部门：负责市场调研、客户开发、产品推广和销售工作，提升公司知名度。

现场岗位职责

项目经理：负责制定项目总体计划、协调各部门沟通、监督项目预算使用、解决实施过程中的问题。

养护经理：负责制定绿化养护计划、组织日常养护工作、监测植物生长情况、制定病虫害防治方案。

技术员：负责现场技术指导、病虫害监测与记录、养护效果评估。

养护工：按照养护标准完成日常操作，包括修剪、浇水、施肥、病虫害防治等，并做好养护日志。

班组长：统筹班组工作，分配任务，反馈现场问题。

这种组织架构和职责分工确保了绿化养护项目能够高效有序地进行，从战略规划到具体实施都有明确的责任划分，通过建立"计划-实施-检查-改进"的闭环管理流程，实现科学养护、精细管理。

4.2.2布置质量控制

布置质量控制，是决定项目成败的生命线。方案需围绕实施前质量预控措施、实施过程中质量检查机制及事后的质量验收及评估制度展开。

4.2.3养护质量维持

为确保本项目景观效果的持续性与优良性，供应商须在投标文件中提交详尽的《养护期质量维持方案》。该方案应具备科学性、针对性及可操作性，包括确保景观效果持续达标的养护作业体系以及健全的组织保障与应急响应机制。

4.2.4养护巡查与记录

绿化养护项目养护巡查与记录的明确要求包括规范化的巡查流程、详细的记

录标准以及管理机制。

（1）巡查要求

巡查频率与范围：

植物生长状况巡查：每周至少1次；绿化设施巡查：每月至少1次；土壤状况巡查：每季度至少1次；重点区域和季节性植物可增加巡查频率。

巡查内容：

植物生长状况：叶片颜色、枝条健康、病虫害迹象；绿化设施：灌溉设备、围栏、标识牌的完好程度；环境卫生：垃圾杂物清理、枯枝落叶处理；作业规范性：修剪、施肥、病虫害防治的操作标准。

（2）记录要求

记录内容：

巡查时间、巡查人员、天气情况；发现的问题及具体位置；处理措施和责任人；整改期限和反馈机制。

记录方式：

建立标准化的巡查记录表格；采用数字化记录系统；配合图片、视频等佐证材料。

（3）管理机制

问题处理：

建立问题台账，分类管理；明确整改责任人和期限；复杂问题邀请专家会诊

效果跟踪：

整改完成后1-2周内复查；验证措施有效性；形成"发现-整改-验证"的闭环管理。

制度保障：

建立巡查考核制度，奖优罚劣；定期开展巡查人员培训；持续优化巡查流程和标准。

4.2.5服务质量目标承诺与保障

- 方案中的质量责任承诺是体现供应商履约能力、技术实力和责任意识的核心文件。供应商须在技术方案中明确承诺量化质量目标，并提供相应的组织与管理保障机制。包括：目标承诺-明确承诺时令花卉成活率（≥100%）、景观效果评分（≥90分）等核心指标；组织保障-明确项目经理、技术负责人、质量员的资格、经验与具体质量职责；管理保障-阐述质量信息管理、质量例会、持续改进等机制如何运行，确保质量目标受控。

4.3灾害性天气和突发事件应急预案

本项目涉及大量通行道路的作业，供应商应详细梳理项目风险因素，制定具有针对性的安全文明服务方案，至少包含：（1）预防与预警；（2）应急响应；（3）灾害发生时应急处置措施。

4.3.1预防与预警

信息监测与预警

对接气象部门：实时获取灾害性天气预警信息（如台风路径、暴雨预警等级）。

现场巡查：每日巡查。

预警响应：根据预警等级启动相应防范措施。

预防措施

台风前：清理排水沟。

大雪前：对花卉进行雪压预防，储备除雪工具。

养护区域设置警示标志。

机械作业前检查设备安全，驾驶员持证上岗。

4.3.2应急响应

灾害性天气应急处置

台风、暴雨：使用排水泵疏通积水，防止绿地淹涝。

大雪：组织除雪队伍，及时清除花卉积雪；对重要花卉采取支撑防护；使用融雪剂时注意环保，避免污染绿地。

交通事故应急处置

现场保护：立即设置警示标志，防止二次事故，配合交警部门调查。

伤员救治：拨打急救电话，协助医疗人员抢救伤员。

花卉修复：评估事故对花卉的损坏程度，制定修复方案。

协调沟通：与业主、交警、保险公司等联动，处理事故责任和理赔。

4.3.3灾害发生时应急处置措施

应急预案是应对突发风险（应对养护自然灾害、交通事故紧急处理以及节假日及各类城市评比、检查时的应对措施等）的核心保障，需围绕 “预防为先、快速响应、科学处置、降低损失”原则构建，核心要点包含预案编制基础、风险预判与预防（风险隐患发现率≥98%，隐患整改率 100%）、分级响应机制（一级响应时长≤15 分钟，二级响应（如人员受伤）启动时长≤30 分钟，三级响应（如设备故障）启动时长≤1 小时）、典型险情处置流程、后期处置与恢复（险情处置后现场恢复时长≤24 小时）、应急保障（响应启动后 1 小时内应急队伍人员到位率≥95%；应急物资消耗后补充时长≤2 个日历天）、预案管理（应急人员预案交底覆盖率 100%）等。

六、供应商综合实力要求

6.1项目负责人具有园林绿化及相关专业中级及以上职称的优先。

6.2拟投入本项目的人员（项目经理除外）具有绿化工/花卉园艺工相关证书的优先。

6.3供应商配有洒水车1辆、清运车1辆的优先。

6.4为了确保项目的顺利实施，自2022年1月1日（以相关验收证明时间为准）以来，供应商承接过类似业绩且验收合格的优先。

6.5自2022年1月1日（以相关验收证明时间为准）以来项目负责人承接过类似业绩且验收合格的优先。

七、投标报价范围

7.1投标报价为供应商在投标文件中提出的各项支付金额的总和。投标报价应包括供应商在承诺服务期内，达到供应商所承诺的质量标准，为完成本项目服务范围、招标文件及招标清单所确定的招标范围内的全部内容，所需要支付的一切费用和拟获得的利润、税金，并考虑了应承担的风险。凡漏项或少计均视为已包含在本次投标报价的范围内，采购人不再另行增加费用，结算时均不调整。

7.2各供应商投标报价须包括挂花栽植并管养成活的所有费用（包括但不限于花草及花盆的采购、运输、装卸、花草栽植（确保成活的措施费）、布置、支撑、保护、保管、修剪、场地清理费、养护、成活、肥料费、管理费、劳务配合、水、电、利润、规费、措施费、税金、成品保护、各种管线、建筑物、构筑物的加固围护、矛盾协调、服务措施费以及政策性文件规定等所需的全部费用。购买营养土以及营养土壤的消毒，肥力测定费用等供应商综合考虑在投标报价中，结算不再调整。

八、投标报价的方式

8.1全费用综合单价报价。合同采用“固定全费用综合单价合同”，以体现风险共担的原则。由采购人提供招标清单，供应商以招标清单为基础填报相应的单价并计算合价。供应商应充分考虑实施期间各类花卉的市场风险和国家政策性调整风险系数和采购人对服务期、质量等的要求，并计入综合单价，中标后结算时除服务合同约定允许调整外综合单价不予调整。

九、其他

9.1、供应商代理人在开标至评标结束期间应保证联系电话畅通，若因无法联系代理人导致对供应商产生不利的后果由供应商承担。

9.2、本项目中标单位进场必须重新拟定详细的绿化养护方案报采购人审核并通过，且中标单位按采购人相关要求执行，否则责任自负。

十、招标清单及设计方案

通过网盘分享的文件：盐城市区2025-2026年主要道路及节点时令花卉布置项目

链接: https://pan.baidu.com/s/1ZAkZ9M9f8RBxlzvwd5iUNA 提取码: 1234

第五章  评标方法与评标标准

一、定标原则

本项目采用 综合评分 法。评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，由评标委员会组织通过抽签的方式确定中标候选人的排序。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人，本项目选取1名中标候选人。

政府采购政策功能落实

1、小微企业

（1）本项目专门面向中小企业采购的项目，不再执行价格评审优惠的扶持政策，投标人必须属于中小微企业，提供企业类声明函，否则作为无效标处理。

（2）投标人需按照招标文件的要求提供相应的《中小微企业声明函》。

（3）企业标准请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）文件规定自行填写。

（4）采购标的的所属行业为其他未列明行业，根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准填写。

2、残疾人福利单位

（1）本项目对残疾人福利性单位视同小型、微型企业。

（2）残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。

（3）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

3、监狱和戒毒企业

（1）本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业。

（2）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。

（3）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）。

4、残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

5、严格执行政府采购关于支持节能产品、环境标志产品的相关政策规定。如本次采购的产品属于财政部、国家发展改革委、生态环境部、市场监管总局等部门发布的节能产品、环境标志产品品目清单政府强制采购范围的，供应商必须在投标文件中提供所投产品的相关证书(由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、 环境标志产品认证证书)。节能产品、环境标志产品品目清单以递交投标文件截止时已正式公布的最近一期信息为准，如属政府强制采购产品未提供认证证书的或认证证书提供不全的将视为未实质性响应采购要求。其他条件相同情况下，应当优先采购节能产品、环境标志产品。

6、根据《关于推动解决政府采购异常低价问题相关工作的通知》（苏财购〔2025〕62号）文件要求：

(一)评审过程中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标审查程序:

1.投标( 响应)报价低于采购项目预算 50%的，即投标(响 应)报价<采购项目预算 x50%;

2.投标(响应)报价低于采购项目最高限价45%的，即投标(响应)报价<采购项目最高限价 x45%;

3.评审委员会认定的供应商报价过低、有可能影响产品质里或者不能诚信履约的其他情形。

(二)启动异常低价响应审查后，评审委员会应当要求相关供应商在接到评标委员会通知后半小时内（如项目较复杂则合理延长时间，最长不超过1小时），提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的说明及相关证明材料（结合人工、设备、本地市场行情、踏勘差旅等），对响应价格作出解释，由评审委员会结合同类产品在主要电商平台的价格、该行业当地薪资水平、该行业本地市场行情、设备费用、踏勘差旅费等情况，依据专业经验对供应商报价合理性进行判断。响应供应商不提供说明、证明材料，或者提供的说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效响应处理。审查相关情况在评审报告中进行记录。

二、评分标准

本项目评分总分值为100分，具体评分标准如下，最终得分取两位小数。

| 序号 | 项目 |  | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 价格 （20分） | 报价分（20分） | 满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分（20分）。 其他投标人的价格分统一按照下列公式计算： 投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×20。 说明：投标报价得分的计算结果保留2位小数（第3位小数四舍五入）。 |
| 二 | 技术方案 （52分） | 1.花箱花卉及空地草花养护方案（20分） | - 供应商根据本项目第四章中“四、技术方案要求4.1花箱花卉及空地时令花卉养护方案”要求至少包含：（1）浇水与土壤管理；（2）布置要求；（3）科学施肥；（4）清理保洁方案（含布置前后）（5）病虫害预防与治理。 以上方案内容完整、准确的得20分，每有一项内容缺失的扣4分，每有一处存在缺陷（缺陷是指不适用于本项目，表述前后不一致或内容矛盾，语句有歧义，仅有框架或标题，涉及的规范及标准错误等任意一种情形）扣1分，直至该项分值4分扣完为止。不满足或无此项内容的本项不得分。 |
|  |  | 2.服务质量控制方案（20分） | - 供应商根据本项目第四章中“四、技术方案要求4.2服务质量控制方案”要求至少包含：（1）项目组织架框与职责分工；（2）布置质量控制；（3）养护质量维持；（4）养护巡查与记录；（5）服务质量目标承诺与保障。 以上方案内容完整、准确的得20分，每有一项内容缺失的扣4分，每有一处存在缺陷（缺陷是指不适用于本项目，表述前后不一致或内容矛盾，语句有歧义，仅有框架或标题，涉及的规范及标准错误等任意一种情形）扣1分，直至该项分值4分扣完为止。不满足或无此项内容的本项不得分。 |
|  |  | 3.灾害性天气和突发事件应急预案（12分） | 供应商根据本项目第四章中“四、技术方案要求4.3灾害性天气和突发事件应急预案”要求至少包含：（1）预防与预警；（2）应急响应；（3）灾害发生时应急处置措施。 以上方案内容完整、准确的得12分，每有一项内容缺失的扣4分，每有一处存在缺陷（缺陷是指不适用于本项目，表述前后不一致或内容矛盾，语句有歧义，仅有框架或标题，涉及的规范及标准错误等任意一种情形）扣1分，直至该项分值4分扣完为止。不满足或无此项内容的本项不得分。 |
| 三 | 企业综合实力(28分） | 项目负责人及项目部组成人员(11分） | - 1.项目负责人具有园林绿化及相关专业副高级及以上职称的得5分，具有中级工程师职称证书的得3分，最高5分。未提供或提供不全不得分。 - 注：（1）职称证书复印件加盖投标人公章。 - （2）投标截止日当月之前三个月内任意一个月在本单位缴纳养老保险缴费记录证明复印件加盖投标人公章。 - （3）园林绿化及相关专业指：与园林绿化工程规划、设计、施工及养护管理相关的专业，包括园林（含园林规划设计、园林植物、风景园林、园林绿化等）、园艺、城市规划、景观、植物（含植保、森保等）、风景旅游、环境艺术等专业。 - 2.拟投入本项目的人员（项目负责人除外）具有绿化工/花卉园艺工相关证书的，每提供1人得3分（每人限一本证书得分），最高得6分。 - 注：投标文件中提供相关证书及投标单位为其缴纳的投标截止日当月之前三个月内任意一个月在本单位缴纳养老保险缴费记录证明复印件加盖投标人公章近期社保证明，未提供或提供不全不得分。 |
|  |  | 服务设备 （7分） | 投标人配有洒水车1辆的得3.5分； 投标人配有清运车1辆的得3.5分。 注：（1）如投标人提供的车辆为自有，须提供购车凭证，已办理行驶证的车辆提供投标人本单位自有的有效车辆行驶证，如为新车尚未办理行驶证，则须有投标人名称的购车发票； - （2）如为租赁，则需提供本项目车辆租赁合同（租赁时间须在开标之日前）和租赁车辆有效车辆行驶证； - （3）如投标人承诺中标后提供租赁车辆的，投标时提供承诺函（格式自拟，承诺中标后租赁以上设备供本项目使用）。 注：以上材料需提供原件彩色扫描件。 |
|  |  | 业绩 （10分） | 1.企业业绩：自2022年1月1日（以相关验收证明时间为准）以来，投标人承接过类似业绩且验收合格的，提供一个得3分，最高得6分。 2.项目负责人业绩：自2022年1月1日（以相关验收证明时间为准）以来，项目负责人承接过类似业绩且验收合格的，提供一个得4分。 注：投标时需提供如下资料，否则不得分。 - （1）合同原件扫描件加盖公章，合同须能反映项目名称、主要标的物、签订时间、单位公章或专用合同章，如不能反映的，另须提供盖有原委托单位公章的证明。企业业绩合同需体现投标人名称，项目负责人业绩需体现项目负责人姓名。 - （2）项目相关验收证明材料原件扫描件加盖公章。 - （3）企业业绩与项目负责人业绩为同一业绩时不重复计分。 |

- 响应文件格式

响  应  文  件

项 目 名 称：

供应商名称 （公章）：

日      期 ：      年    月    日

响应文件目录

1、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明

2、上一年度的财务状况报表（至少提供资产负债表、利润表、现金流量表，投标人成立不满一年无需提供）

3、依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。供应商依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料）

4、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

5、参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

6、法律、行政法规规定的其他条件

7、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动证明文件

8、未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单

9、特定资格条件中要求的证明文件（详见招标公告）

10、法人授权书（如有授权）

11、中小企业声明函或残疾人福利性单位声明函或监狱企业的证明文件；注：本项目专门面向中小企业，供应商必须提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，否则响应无效

12、投标函

13、开标一览表

14、清单报价表（按照采购人提供）

15、技术要求响应及偏离表

16、商务要求响应及偏离表

17、拟投入本项目人员一览表，还需提供证明材料

18、拟投入本项目的设备情况表，还需提供证明材料

19、投标单位类似项目业绩一览表，还需提供证明材料

20、技术方案、服务承诺、培训承诺等

21、招标文件要求或者投标人认为需要提供的文件或证明材料

22、盐城市政府采购事前信用承诺书

附  表：

具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

我公司郑重声明：我公司具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：                                                    。

主要专业技术能力有：                                          。

投标人名称（公章）：

法定代表人或授权代表人（签字或盖章）：

日期：   年   月   日

参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中

没有重大违法记录的书面声明

声  明

我公司郑重声明：参加本次政府采购活动前 3 年内，我公司在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

投标人名称（公章）：

法定代表人或授权代表人（签字或盖章）：

日期：   年   月   日

单位负责人为同一人或者存在直接控股、服务关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动证明文件

声  明

我单位不存在：单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，同时参加同一合同项下的政府采购活动。

投标人名称（公章）：

法定代表人或授权代表人（签字或盖章）：

日期：   年   月   日

法人授权书

本授权委托书声明：我            （姓名）系               （投标人名称）的法定代表人，现授权委托            （单位名称）的            （姓名）为我单位的代理人，以本单位的名义参加               （采购人名称）的             项目的投标活动。代理人在开标、评标、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。代理人无转委托权。

特此委托。

代理人姓名：              性别：       身份证号码：

电话：                   传真：        手机：

委托代理人身份证复印件（正反两面）粘贴处：

| 正面 |  |
| --- | --- |

| 反面 |  |
| --- | --- |

投标人名称（公章）：

法定代表人（签字或盖章）：

日期：        年      月      日

中小企业声明函（服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库[2020]46号)的规定，本公司（联合体）参加           单位的采购文件编号为         ，      的采购活动，服务全部由符合政策的中小微企业承接。根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小微企业划型标准规定的通知》(工信部联企业[2011]300号)的规定，相关企业（含联合体中的中小微企业、签订分包意向协议的中小微企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于 其他未列明  行业；承接企业为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于       行业；承接企业为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（公章）：

日  期：

备注1：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

备注2：供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除（如项目全面面向中小企业，则资格审查不通过）。

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加            单位的采购文件编号为              采购活动由本单位提供服务。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

备注：1、供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除（如项目全面面向中小企业，则资格审查不通过）。2、中标人为残疾人福利单位的，此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督

供应商全称（公章）：

日  期：

投标函

致：盐城市园林绿化管理处

根据贵方的号采购文件，正式授权下述签字人_______________(姓名)代表我方______________（投标人的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。

据此函，__________签字人兹宣布同意如下：

1.按采购文件规定的各项要求，向买方提供所需货物与服务。

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。

3.我们已详细审核全部采购文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

5.如果在开标后规定的投标有效期内撤回投标或中标后拒绝签订合同，则按照国家相关法律法规受到相应处罚。

6.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

7.一旦我方中标,我方将根据采购文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在采购文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

8.与本投标有关的正式通讯方式：

地        址：

邮        编：

手  机 号 码：              电话号码：

传        真：

投标人开户行：

账        户：

投标人授权代表姓名（签字）：

投标人名称（公章）：

日           期：________年_ ___月_ ___日

- 开标一览表

项目编号：

货币单位：人民币元

| 项目名称 | 项目内容 | 总价（小写） |
| --- | --- | --- |
| 盐城市区2025-2026年主要道路及节点时令花卉布置项目 | 详见投标文件 | 元 |
| 总价（大写）： | 金额大写 |  |

投标人公章：      （电子签章）

日期： 年  月 日

技术要求响应及偏离表

| 序号 | 招标文件要求 | 响应情况 | 超出、符合或偏离 | 证明 材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | …… |  |  |  |

注：

1.如供应商提交的商务要求响应情况与磋商文件的要求存在偏离，需逐项填写《技术要求响应及偏离表》。

2.行数不够，可自行添加。

供应商全称（公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：    年   月   日
商务要求响应及偏离表

| 序号 | 招标文件要求 | 响应情况 | 超出、符合或偏离 | 证明 材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | …… |  |  |  |

注：

1.如供应商提交的商务要求响应情况与磋商文件的要求存在偏离，需逐项填写《商务要求响应及偏离表》。

2.行数不够，可自行添加。

供应商全称（公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：    年   月   日

拟投入本项目人员一览表

| 序号 | 在本项目拟任职务 | 姓名 | 年龄 | 性别 | 职称 | 专业/职称/资格 | 从业 年限 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：后附相关证明材料详见采购文件要求。

投标单位：（单位盖章）

法定代表人或代理人：（签字或盖章）

日期：     年     月    日

拟投入本项目的设备情况表（自有或已租赁）

| 序号 | 设备名称 | 自有数量 | 已/承诺租赁数量 | 品牌、型号 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |

注：后附相关证明材料详见采购文件要求。

投标单位：（单位盖章）

法定代表人或代理人：（签字或盖章）

日期：    年     月    日

投标单位类似项目业绩一览表

| 序号 | 项目名称 | 项目验收时间 | 合同金额 （万元） | 业主单位 | 项目负责人 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |

注：后附相关证明材料详见采购文件要求。

投标单位：（单位盖章）

法定代表人或代理人：（签字或盖章）

日期：    年     月    日

盐城市政府采购事前信用承诺书

为营造我市公开、公平、公正、诚实守信的政府采购交易环境，树立诚信守法的投标人形象，本人代表本单位作出以下承诺：

（一）本单位对所提交的企（事）业单位基本信息、企（事）业负责人、责任工程师、技术负责人、从业资质和资格、业绩、财务状况、信誉等所有资料，均合法、真实、准确、有效，无任何伪造、修改、虚假成份，并对所提供资料的真实性负责；

（二）本单位无涉及政府采购活动的违法、违规不良记录，我公司及相关负责人无因存在重大隐患整改不力、发生有重大社会影响生产安全事故或其他严重违法违规行为而被列入失信联合惩戒的不良记录；

（三）严格依照国家和省、市关于政府采购的法律、法规、规章、规范性文件，参加政府采购投标活动；积极履行社会责任，促进廉政建设；

（四）严格遵守即时信息公示规定，及时维护和更新维护和更新盐城市政府采购网中与本单位相关的信息；

（五）自我约束、自我管理，守合同、重信用，自觉维护政府采购交易的良好秩序，与参与本次政府采购活动的其他供应商不存在直接控股或管理关系，不参与围标串标、弄虚作假、骗取中标、干扰评标、违约毁约等行为；

（六）自觉接受政府、行业组织、社会公众、新闻舆论的监督；

（七）本单位自愿接受政府采购监督管理机构和有关行政监督部门的依法检查。如发生违法违规或不良失信行为，自愿接受政府采购监督管理机构和有关行政监督部门依法给予的行政处罚（处理），并依法承担相应责任；

（八）本人已认真阅读了上述承诺，并向本单位员工作了宣传教育。

法定代表人签名：

单位名称（公章）：

年  月  日

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：

邮编：

联系人：

联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：

邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：

包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                 公章：               日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

（全文结束）