采购需求

一、项目概况

1、项目名称：盐都区农村地区智慧安防村居光纤租赁服务采购项目

2、预算金额：280万元

3、最高限价：280万元

3、合同履行期限（服务期）：1年。

4、工期：中标供应商需在合同签订生效后15日历天内完成相关链路的建设调试工作。

5、质量标准：符合国家合格标准，并通过招标人验收。

6、采购标的对应的中小企业划分标准所属行业一览表

| 序号 | 采购标的 | 对应中小企业划分标准所属行业 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 盐都区农村地区智慧安防村居光纤租赁服务采购项目 | 信息传输业 |

## 二、投标报价、现场踏勘等

1、招标人拒绝高于最高限价的投标报价。

2、本项目采用全费用综合单价报价，投标人应按规定格式报价，该报价应包括但不限于链路租赁费、直接和间接成本费、材料损耗费、劳务费、调试（含试运行）费、配合费、安装费、检测费、技术（含操作、维护等）培训、维护、升级、保密及售后服务费、管理费、税金（增值税专票）、利润、风险费、成品保护费、不可预见费及其他一切相关费用等所需的全部费用，各类风险和政策性调整等风险已包括在投标报价中，最终结算时除合同约定调整外一律不予调整。

3、因本项目报价须联系现场实际情况，所以各投标人投标前应踏勘现场以了解项目实际情况，现场踏勘时须确保完全了解项目现状及招标人须达到的效果，并充分考虑各项足以影响承包价格的情况，中标后不得以未踏勘现场或踏勘现场不细致而消极怠工或要求增加费用。投标人的现场踏勘行为有任何责任须自行承担，不得因此使招标人承担有关的责任和蒙受损失。

三、招标清单及技术参数要求

| 序号 | 名称 | 技术参数 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 新建链路租赁 | 1、在全区范围内根据前端建设需求租赁光纤链路，链路性质为公安专网专用，同时链路应根据招标人需要，适当调整链路用途（互联网除外）。 2、租赁链路需保证原点位设备使用，且能满足招标人后期升级改造增加设备的需求，每个点位链路带宽不低于100兆。 3、链路汇聚直接至盐都公安数据中心，不得经过其他部位汇聚后，再汇聚至数据中心。 4、相邻前端建设时多个点位（30米内或同一路口），光纤需汇聚为一个点位，多个点位之间的传输链路由前端施工单位负责。 5、新建点位原则上不采用裸纤的方式直连至盐都公安数据中心。 6、链路租赁验收前以及服务期内，如招标人调整前端建设方案，投标人应同步迁移链路，招标人无需支付迁移费用。 7、租赁费用中含链路接入穿管、预埋、顶管等施工费用，以及所需使用的光纤收发器、线材等必要配件，且在租赁期限内保证设备运行正常，投标人应当准备评估前期建设费用。 8、本次租赁时长为一年，以本项目验收合格之日起算。 | 190 | 条 |
| 2 | 维护链路租赁 | 1、对全区16个村村通视频监控项目在用链路进行租赁，原使用链路均为电信、移动、联通、广电四家网络运营商布设，链路性质为公安专网专用。 2、链路租赁在同等条件下应延用原网络运营商链路，但原链路无法保证传输的除外。 3、租赁链路需保证原点位设备使用，且能满足招标人升级改造增加设备的需求，每个点位链路带宽不低于100兆。 4、链路原则上直接汇聚至盐都公安数据中心，原汇聚至派出所的链路因技术限制难以直接汇聚至数据中心的，可采用在派出所机房临时汇聚，再单独汇聚至数据中心，但派出所至数据中心的汇总链路由投标人自行负责，招标人不支付任何费用，且投标人应加强中途链路的巡检工作。 5、链路租赁验收前以及服务期内，如招标人调整前端建设方案，投标人应同步迁移链路，招标人无需支付迁移费用，迁移范围为盐都区境内。 6、本次租赁时长为一年，以本项目验收合格之日起算。 | 2678 | 条 |
| 3 | 互联网专线 | 互联网专线，提供固定IP地址，专线下载和上行速度对称，均不低于300兆。 | 1 | 条 |

## 四、服务要求

1、中标人需提供客户端设备及局端设备7×24小时监控服务，短信、电话确认客户端设备及局端设备告警。

2、中标人每季度提供一次的全程网络巡检，并按需提供网络运行监控分析报告，含每条链路的运行使用情况。

3、中标人须定制应急预案，中标人每年按需提供一次网络应急演练。

4、中标人须在接到采购人故障报修要求后，45分钟内到达现场；60分钟内排除设备引起的故障；120分钟内排除因线路引起的故障。故障排除后中标人应出具书面故障诊断报告备案。

5、中标人所提供的光缆线路遇有需调整时，确保在2个工作日前通知采购人，并提供备用线路使用；施工维护过程中，不得影响采购人原有设备、线路的正常运行。

6、项目实施时和租赁期限内，因市政建设或采购人调整前端建设方案，中标人应同步迁移链路，迁移费用由中标人负责。

## 五、维护运行考核

1、租赁期限内，每条链路故障时间累计不得超过48个小时，对于超过部分按每小时100元在合同价中扣除。

2、如因链路技术故障等中标人主要以上责任造成重大影响的，采购人根据受影响的前端点位数量，按每个点位2000元在合同价中扣除。

3、因无法预知的第三方损坏线路或者不可抗力事件，导致短时间内无法修复的链路故障，不计入考核累计时长。