梁 溪 区 政 府 采 购

公开招标文件

（全流程电子化）

政府采购编号：JSZC-320213-SGYT-G2025-0016

采购项目名称：无锡市公共卫生中心(市疾控中心)易地新建项目土壤污染状况调查项目

采   购   人：无锡市梁溪区广益街道办事处

采购代理机构：江苏广源通项目管理有限公司

二○二五年八月

目   录

一．投标邀请函

二．投标供应商须知

三．采购需求

四. 合同书（格式文本）

五. 附件（投标文件格式）

# 一．投标邀请函

江苏广源通项目管理有限公司受无锡市梁溪区广益街道办事处的委托，就无锡市公共卫生中心(市疾控中心)易地新建项目土壤污染状况调查项目进行公开招标，欢迎你单位参加投标并提请注意下列附表中的相关事项：

| 序号 | 内 容 |
| --- | --- |
| 1 | 采购项目名称：无锡市公共卫生中心(市疾控中心)易地新建项目土壤污染状况调查项目 采购项目编号：JSZC-320213-SGYT-G2025-0016 采 购 人：无锡市梁溪区广益街道办事处 采购人式：公开招标 |
| 2 | 采购代理机构：江苏广源通项目管理有限公司 地 址：无锡市梁溪区广益路208号1008 |
| 3 | 项目概况、要求： 1、项目概况：项目地块位于广瑞路和广博路交叉口，红线范围占地面积约40000㎡； 2、服务内容：资料收集与分析、调查监测方案制定（含专家论证）、现场采样、土壤样品分析（GB36600-2018中的45项）、水质样品分析（GB36600-2018中的45项及GB/T 14848-2017中的常规指标）、土壤调查报告及编制、土壤调查报告专家论证并获得梁溪区生态环境局批复。若后续项目实施过程中（调查方案评审会、项目评审会）生态环境类专家提出调查过程中需增加检测其他地块相关或周边地块相关特征污染因子（包含各类国标或非标因子），项目承担单位需遵循专家及生态环境主管部门的意见及时进行补充，确保调查过程的完整性和合规性。 3、服务期限：134个工作日，自采购人通知进场，勘查、制定监测方案共计25个工作日内完成；监测方案完成后5个工作日内获得省级专家论证通过并签字确认；土壤和地下水取样、编制报告、评审共计90个工作日内完成，评审通过后14个工作日内获得无锡市梁溪生态环境局批复； 4、误期违约金：每逾期一天应当支付合同总价0.1%的违约金，逾期超过10天的，采购人有权解除合同； 5、服务要求：满足国家及行业标准，满足本次采购要求，并通过专家评审获得无锡市梁溪生态环境局批复； 6、本项目是否专门面向中小企业（含监狱企业、残疾人福利性单位）采购：是。 7、本项目标的所属行业：其他未列明行业。从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。 8、项目采购预算：133万元。 9、最高限价：133万元。投标报价不得超过本项目最高限价，否则按无效投标文件处理。 |
| 4 | 投标供应商条件：投标供应商参加本次政府采购活动除应当符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定外，还必须具备以下条件： 1、具有独立承担民事责任能力的投标人营业执照或相关部门的登记证明文件（投标人如是允许以分支机构身份参加投标的，提供投标人分支机构的营业执照扫描件；投标人如是自然人情形的，提供有效身份证扫描件）； 2、未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件失信主体、政府采购严重失信行为记录名单； 3、投标供应商近一年中任意一个月份（不含投标当月）为其法定代表人授权代表缴纳社保的证明（由相关主管部门出具，新成立公司除外、法定代表人亲自参加投标的除外）； 4、投标供应商近一年中任意一个月份（不含投标当月）的财务状况报告（资产负债表和利润表）或由会计师事务所出具的2023或2024年度审计报告和所附已审财务报告原件扫描件并签章上传至投标系统； 5、投标供应商近一年中任意一个月份（不含投标当月）的依法缴纳税收的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）原件扫描件并签章上传至投标系统； 6、投标供应商近一年中任意一个月份（不含投标当月）的依法缴纳社会保障资金的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）原件扫描件并签章上传至投标系统； 7、本项目不接受联合体投标。 注：按照《政府采购法实施条例释义》，法人的分支机构由于其不能独立承担民事责任，不能以分支机构的身份参加政府采购，只能以法人身份参加。但银行、保险、石油石化、电力、电信等有行业特殊情况的，可以分支机构参加政府采购和签订合同。 |
| 5 | 资金来源：财政资金 |
| 6 | 招标文件获取信息： 1、招标文件获取期限：2025年8月27日至2025年9月3日23:59时止（法定假日除外）。 2、获取方式：本项目采用网上注册登记方式，网上注册登记成功后系统内免费下载。 3、潜在投标供应商如确定投标，可在江苏省政府采购（苏采云）平台或“江苏政府采购网--苏采云”（http://jszfcg.jscz.gov.cn/jszc/login）中免费下载招标文件（具体操作流程详见《“苏采云”系统供应商操作手册》），完成项目招标文件获取，方可按要求制作、上传投标文件，对招标文件各项内容做出实质性响应，否则其投标文件无效。 4、投标供应商应承担其编制投标文件以及递交投标文件所涉及的一切费用。无论投标结果如何，采购人对上述费用不负任何责任。 5、本项目无需缴纳投标保证金。 |
| 7 | 提疑截止时间：2025年9月4日10时前，以书面形式和电子邮件形式发送给采购代理机构； 答疑时间：2025年9月4日17时前，以书面形式或电子邮件形式发送给各获取招标文件的投标供应商。 |
| 8 | 投标有效期：提交投标文件截止之日起90天。 |
| 9 | 1、网上投标截止时间：2025年9月23日09:30，投标截止时间后的投标文件恕不接受。 2、网上投标解密时间：2025年9月23日09:30；解密时限：开启解密后30分钟。 3、投标文件提交地点：江苏省政府采购（苏采云）平台投标，线上不见面开标。 特别提醒： 1、本项目进行线上不见面采购活动，供应商准备好制作标书的笔记本电脑、CA锁（政务CA），在规定时间内登录苏采云网上开标大厅，等待开标流程进入“解锁环境”，点击“点击立即解密”进行标书解密，解锁完成后及时关注开标大厅等待后续提示。具体操作流程详见《“苏采云”系统供应商操作手册》。 2、若资格审查中或评审过程中，采购人/代理机构/评标委员会对投标文件存在疑问，投标供应商被授权代表须在接到在线询标函后15分钟内，在开标界面在线以澄清函回复并签章；若投标供应商被授权代表未在规定时间内按上述要求作出回复，则视为投标供应商默认资审结果或评审结果。 |
| 10 | 评审时间：2025年9月23日唱标结束后 评审地点：无锡市梁溪区广益路208号1008 |
| 11 | 确定中标单位时间：2025年9月23日评审结束后 |
| 12 | 本次采购采用江苏省政府采购（苏采云）平台进行招标投标活动，招标、投标、评标和中标结果发布全程电子化。 本项目为线上不见面采购，投标供应商无需到开标现场及递交纸质文件。中标供应商在收到中标通知书后与采购人签订合同前，必须提供与系统中电子投标文件一致的纸质投标文件正本一份，副本二份。 |
| 13 | 采购人：无锡市梁溪区广益街道办事处 联系人：任凯 联系电话：0510-82403290 联系地址：无锡市梁溪区广益路188号 采购代理机构：江苏广源通项目管理有限公司 联系人：徐赟、李松羽 联系电话：0510-88789307 电子邮件地址：1373141853@qq.com 联系地址：无锡市梁溪区广益路208号1008 邮政编码：214000 有关本次采购活动程序方面的问题，可来人、来函（传真）或电话联系。 |
| 14 | 1.潜在投标供应商访问江苏省政府采购（苏采云）平台的网络地址和方法： （1）供应商访问江苏省政府采购（苏采云）平台的方法：“苏采云”系统用户注册--获取“CA数字证书”--CA绑定与登录--网上获取--下载招标文件--将招标文件导入政府采购客户端工具--制作投标文件--导出加密的投标文件（后缀名为zip）--通过“苏采云”系统上传投标文件。具体见《“苏采云”系统供应商操作手册》。 （2）访问“无锡政府采购网”点击“江苏省政府采购云平台（苏采云平台）”——“用户注册”按钮，进行账号注册并填写申请信息，也可以直接通过苏采云 (http://jszfcg.jsczt.cn/）进入注册界面。 （3）投标供应商应及时办理江苏省电子政务证书认证中心CA证书与电子签章，政府采购交易系统原CA须更换为江苏省电子政务证书认证中心CA，以确保全流程电子化政府采购活动的顺利进行。领取CA和办理电子签章详见“江苏省政府采购数字证书CA及电子签章办理指南”（http://jsxcmm.com/help/help.html） （4）CA驱动下载：在“江苏省政府采购（苏采云）平台”账号登录页面，点击“驱动下载”链接中的“政务CA、方正签章控件驱动安装包及安装说明”可以直接下载驱动安装包，安装包中附有驱动安装手册 （5）招标文件、供应商操作手册及政府采购客户端工具可通过“苏采云”系统--已获取项目—获取详情页面内相应链接进行下载。 （6）政府采购客户端工具及“苏采云”系统供应商操作手册可访问江苏政府采购网--办事指南--“资料下载”进行下载《“苏采云”系统供应商操作手册及政府采购客户端工具》或可至无锡政府采购网--下载专区--“苏采云”栏目下载《“苏采云”系统供应商操作手册》。 （7）采购代理机构将数据电文形式的招标文件加载至“苏采云”系统，供潜在供应商下载或者查阅。 （8）苏采云系统应使用谷歌浏览器参与不见面开标。 2.有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注“江苏政府采购网”发布的信息。 |

# 二．投标供应商须知

（一）遵循原则：

公开透明原则、公平竞争原则、公正原则和诚实信用原则。

（二）招标文件：

1.招标文件包括文件目录所列全部内容，供应商应仔细阅读，并在投标文件中充分响应招标文件的所有要求。

2.投标供应商登录江苏省政府采购（苏采云）平台 (http://jszfcg.jsczt.cn/）在线申请获取招标文件及有关资料，按招标文件要求提交全部资料并对招标文件各项内容做出实质性响应，否则投标无效。

3.投标供应商一旦参加本项目投标，即表明承诺接受了本招标文件中所有条件和规定。

4.招标文件仅作为本次采购招标使用。

（三）招标文件的解释：

1.投标供应商如需要对招标文件要求澄清的问题，请以书面提出，并按“投标邀请函”项规定的时间将电子邮件及书面文件发送至江苏广源通项目管理有限公司。

E-mail：1373141853@qq.com 	联系方式：0510-88789307

2.采购人、江苏广源通项目管理有限公司将按“投标邀请函”第7项规定的时间对投标供应商针对招标文件书面提出的要求澄清的问题进行书面答疑。

3.本文件的最终解释权归采购人。

- 招标文件的补充或修正：

1.采购人或者采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件。如需对招标文件进行澄清或修正，江苏广源通项目管理有限公司将在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上（无锡政府采购网、江苏政府采购网）发布更正公告并书面通知已获取招标文件的单位，该澄清或修正的内容为招标文件的组成部分。投标供应商应在投标截止时间前关注原招标公告媒体上发布的相关更正公告。请招标文件的收受人下载此更正公告后，于投标截止日前书面回函（传真件）江苏广源通项目管理有限公司，逾期不回视同收到此公告。澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

2.澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构将在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标供应商；不足15日的，采购人或者采购代理机构将顺延提交投标文件的截止时间。

（五） 投标文件的组成：（投标文件分为商务文件和技术文件两部分；相应内容上传至投标客户端）

- 1.商务文件部分包括：

1）投标函（格式见附件）；

2）证明文件：

（1）资格、资信证明文件

1.关于资格的声明函（格式见附件）；

2.具有独立承担民事责任能力的投标人营业执照或相关部门的登记证明文件原件扫描件并签章上传至投标系统（投标人如是允许以分支机构身份参加投标的，提供投标人分支机构的营业执照扫描件；投标人如是自然人情形的，提供有效身份证扫描件）；

3.投标供应商法定代表人授权委托书（法定代表人亲自参与投标的除外，格式见附件）（投标供应商如是允许以分支机构身份参加投标的，请自行将“法定代表人”更改为“负责人”，分支机构投标时涉及招标文件“法定代表人”要求的部分，其具体要求视同本条规定）；

4.投标供应商法定代表人身份证原件扫描件并签章上传至投标系统（身份证应为正、反面）；

5.投标供应商法定代表人授权代表身份证原件扫描件并签章上传至投标系统（身份证应为正、反面，法定代表人亲自参加投标的除外）；

6.投标供应商近一年中任意一个月份（不含投标当月）为其法定代表人授权代表缴纳社保的证明（由相关主管部门出具，新成立公司除外、法定代表人亲自参加投标的除外）；

7.投标供应商近一年中任意一个月份（不含投标当月）的财务状况报告（资产负债表和利润表）或由会计师事务所出具的2023或2024年度审计报告和所附已审财务报告原件扫描件并签章上传至投标系统；

8.投标供应商近一年中任意一个月份（不含投标当月）的依法缴纳税收的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）原件扫描件并签章上传至投标系统；

9.投标供应商近一年中任意一个月份（不含投标当月）的依法缴纳社会保障资金的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）原件扫描件并签章上传至投标系统；

10.承诺书原件扫描件并签章上传至投标系统（格式见附件）；

11.未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件失信主体、政府采购严重失信行为记录名单；

12.投标供应商应为中型企业/小型企业/微型企业/监狱企业/残疾人福利企业，投标供应商如为中小微企业的提供《中小企业声明函》；投标供应商如为监狱和戒毒企业的，按照财政部《司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题》（财库〔2014〕68号）的规定提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件扫描件；投标供应商如为残疾人福利性单位的提供《残疾人福利性单位声明函》。

*注1：上述证明文件中的资格、资信证明文件必须全部提供，必须确保所有证明文件均为真实的、有效的且清晰的。如上述资格证明文件遇年检、换证，则必须提供法定年检、换证单位出具的有效证明扫描件。如上述资格证明文件第7、8、9三项遇有国家相关政策规定可不具备的（如依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金等），必须提供相关政策规定或相关单位出具的有效证明或情况说明扫描件。投标人法定代表人或法定代表人授权代表为外籍、港、澳、台地区人士的，其身份证明须提供有效的护照或港澳同胞来往内地通行证、台湾同胞来往大陆通行证，或其他可在中国大陆有效居留的许可证明。

注2：按照《政府采购法实施条例释义》，法人的分支机构由于其不能独立承担民事责任，不能以分支机构的身份参加政府采购，只能以法人身份参加。但银行、保险、石油石化、电力、电信等有行业特殊情况的，可以分支机构参加政府采购和签订合同。

（2）补充性文件

1.投标供应商认为必须提供的其他证明材料（如无其他证明材料，可注明“无”）。

2.对应评分标准所需的其他证明材料。

3）开标一览表（格式见附件）；

4）报价明细表；

5）拟派项目负责人简历表（格式自拟）；

6）实施项目管理机构配备情况表（格式见附件）；

7）投标偏离表（格式见附件）；

8）投标供应商简介和经营情况说明表（格式见附件）；

9）要求采购人提供的配合（如有自拟并自行添加）；

2、技术文件部分

格式自拟，内容参照评标办法。

（六）投标文件的要求：

1.所有文件、往来函件均应使用简体中文（规格、型号辅助符号例外）。

2.投标文件由投标供应商按给定格式如实填写（编写），须有法人（盖章）、法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章，方为有效，未尽事宜可自行补充。

3.如无特别说明，投标供应商报价一律以人民币为投标结算货币,结算单位为“元”。

4.投标文件格式部分，应由投标供应商按给定格式提供，不得更改。

5.投标供应商应由其法定代表人或法定代表人授权代表在规定的网上投标时间内，凭CA数字证书登陆江苏省政府采购（苏采云）平台获取招标文件，在苏采云报价客户端制作投标文件（电子数据），并在投标截止时间之前上传投标文件，逾期提交的投标文件，“苏采云”系统将自动拒收。

6.投标供应商应对CA数字证书妥善保管，如被他人盗用投标，后果自负。

7.投标供应商按招标文件规定的网上解密时间进行解密，如未按时解密后果自负。

8.投标供应商应当对招标文件提出的要求和条件作出实质性响应，并在电子投标系统逐条应答。

9.投标供应商进行网上投标请参照《“苏采云”系统供应商操作手册》。

10.投标费用自理。

11.投标人在制作电子投标文件时，请正确关联到对应页，在评审过程中，评审专家如因在相对应页面找不到该相关联的文件，由此产生的后果由投标人自行承担。

（七）投标报价说明：

1.本项目为固定总价，项目总报价包含地块土壤污染状况调查编制费，现场采样检测费、专家评审费、会务费、税金、其他支出、政策性风险等项目涉及的所有费用。在合同有效期内，合同协议书一经签署，除另有约定外，合同价一概不予调整。

2.供应商可先到现场踏勘以充分了解项目位置、情况、道路及任何其他足以影响承包价的情况，任何因忽视或误解项目情况而导致的索赔申请将不被批准。

3.经评标委员会认定投标供应商的投标报价明显低于其他通过符合性审查投标供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，投标供应商必须在一小时内提供书面说明，必要时提交相关证明材料以证明其报价合理性。投标供应商不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

（八）无效投标文件的确认：

投标供应商有下列情况之一者，其投标文件无效：

1.电子投标文件未按规定时间上传的，纸质投标文件（如有）未按规定的期限、地点送达的；

2.未按《“苏采云”系统供应商操作手册》进行正确操作的；

3.电子投标文件未按招标文件要求签章的；

4.投标人未按招标文件要求解密电子投标文件的；

5.不具备招标文件中规定的资格要求的；

6.报价超过招标文件中规定的预算金额或最高限价或最高单项限价的；

7.投标供应商的法定代表人授权代表无法定代表人授权委托书的；

8.投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

9.投标文件中有招标文件未允许提供的选择性内容的；

10.恶意串通其他投标供应商，故意哄抬价格或压价的；

11.提供虚假材料的（包括工商营业执照、财务报表、资格证明文件等）；

12.不具备招标文件中规定的资格要求或未按招标文件规定的要求提供资格、资信证明文件的或提供的资格、资信证明文件图片字迹模糊不清、无法辨认的；

13.不同投标供应商投标文件中的项目相关人员出现同一人的；

14.不同投标供应商聘请同一人为其投标提供技术或经济咨询服务的；

15.不同投标供应商的单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的；

16.不同投标供应商的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

17.投标文件商务标中同一方案有选择性报价且未声明以哪一个为准的；

18.投标文件报价出现前后不一致，投标供应商拒不确认修正后的报价的；

19.同一投标人提交两种（含两种）以上不同的投标报价的；

20.评标委员会认为投标供应商的报价明显低于其他通过符合性审查的投标供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，未能在合理的时间内（自江苏省政府采购（苏采云）平台通知之时起一小时内）提交书面说明或相关证明材料以证明其报价合理性的；

21.未通过初步资格性审查、投标文件资格性检查、投标文件符合性检查的；

22.列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的；

23.不同投标供应商的投标文件存在明显的相似性或一致性，特征显示由同一单位或者同一个人编制的；

24.不同投标供应商投标文件内容存在非正常一致、项目组成员或者联系人员出现同一人、投标文件中错误（或异常）一致或雷同、电子文档信息一致或雷同的；

25.不同投标供应商的委托代理人、项目负责人以及其他相关人员有在同一个单位缴纳社会保险的；

26.同一投标文件中单位名称落款与公章不是同一单位的；

27.不同投标供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜的；

28.投标文件内容不全或不符合法律法规和招标文件中规定的其他实质性要求的。

29.不同投标人的投标文件由同一台电脑编制或者同一把数字证书加密锁加密或者同一台附属设备打印的；

30.不同投标人的投标文件上传使用的MAC地址和IP地址一致的，其投标无效；

31.电子投标文件与招标文件要求格式不一致而无法导入计算机评标系统；

32.其他法律法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。

（九） 开标、评标：

1.所有投标单位在招标文件规定的时间内解密各自投标文件。

2.解密时，供应商须自行准备设备（包括但不限于笔记本电脑、CA锁、无线网络）登录“江苏省政府采购（苏采云）平台”，按招标文件规定时间解密后，在评审过程中保持在线，等待评标委员会的询问，并等待评审结果，中途不得离开。如未按要求应答，由此所产生的损失及风险由供应商自行承担。

3.投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，如“苏采云”系统中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

4.投标截止时间后参加投标的供应商或解密投标文件的供应商不足三家的，不开标；开标后，所有投标供应商可在线上开标大厅中看到所有投标供应商的投标报价。

5.投标文件的审查

(1) 投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

①投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

②大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

③单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

④总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

⑤同时出现两种以上不一致的，按照上述①-④款规定的顺序修正。修正后的报价经供应商书面澄清、说明或者补正，并加盖供应商公章，或者有法定代表人或其授权的代表签字作为确认后产生约束力，供应商不确认的，其投标无效。

(2)电子投标文件与纸质投标文件（如有）不符的，以电子投标文件为准。

(3)投标人未参加开标的，视同认可开标结果。

6.评标程序

评标工作由江苏广源通项目管理有限公司负责组织，具体评标事务由依法组建的评标委员会负责。

(1)投标文件初审。初审分为资格性检查和符合性检查。

A．资格性检查。采购人或招标代理机构依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的资格证明、投标（报价）承诺函等进行审查；通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、 查询投标供应商在投标截止时间之前，是否被列入失信被执行人、重大税收违法案件失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单，以确定投标供应商是否具备投标资格。信用查询结果以网页打印的形式留存并归档。

B．符合性检查。评标委员会依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

C.未通过资格审查或符合性审查的投标人，将在“苏采云”系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评标结束后，将不再告知未通过资格审查和符合性审查的原因。

D.在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和代理机构的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会以少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

E.如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，其投标文件无效，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

(2)澄清有关问题。对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。需要供应商进行澄清、说明和补正的，评委会将通过“苏采云”系统向供应商发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按照要求在“苏采云”系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。接到评委会澄清、说明和补正要求的投标人如未按规定及时作出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。

(3)比较与评价。评标委员会按招标文件中规定的评标方法和标准，对资格性检查和符合性检查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

7.评标方法

投标供应商通过初审的，方可进入比较与评价程序。

比较与评价采用综合评分法（计分均保留2位小数）。

评审委员会遵循公平、公正、择优原则，独立按照评分标准分别评定投标供应商的分值；各投标供应商的最终得分为各评委所评定分值的平均值，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。并列的按技术标指标优劣顺序排列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标供应商为排名第一的中标候选人。未列入本评分细则的其他条件不作为评分内容。

6.评分标准

一、评分项目及总分（总分100分）

1、报价                                   30分

2、供应商综合实力                         28分

3、服务方案                               42分

二、各项目评分标准：

1、报价（30分）

采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：

投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×价格权值×100。

说明：

①投标报价指经澄清、补正和修正算术计算错误后的投标报价；

②投标报价相对评标基准价偏离不足1%的，照插入法计算得分。得分精确到小数点后两位；

③评标委员会认为投标供应商的报价明显低于其他通过符合性审查投标供应商的报价，有可能影响服务质量或者不能诚信履约的，将要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标供应商不能证明其报价合理性的，评标委员会将其作为无效投标处理。评标办法中，有效投标文件均指未被标委员会判定为无效标的投标文件。

本项目是专门面向中小微企业，不再执行价格评审优惠的扶持政策。

2、供应商综合实力（28分）

- （1）业绩（3分）：投标供应商近三年以来（自招标公告发布首日之日起往前推算），每完成一项地块土壤污染状况调查项目且取得生态环境主管部门备案文件（或在全国污染地块土壤环境管理信息系统“已评审”）的，每有一个得1分，本项最高得3分[时间以合同签订日期为准，提供合同及生态环境主管部门备案文件原件扫描件（或全国污染地块土壤环境管理信息系统：http://114.251.10.109/page/landuserlogin.html中的截图）并电子签章上传至投标文件中，不提供或未按要求提供不得分）]；

- （2）体系认证（3分）：投标供应商具有有效的质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全体系认证证书的，每有一个得1分，本项最高得3分（提供相关证书原件扫描件并电子签章上传至投标文件中，不提供或未按要求提供不得分）；

- （3）仪器设备（2分）：

投标供应商自有或租赁拥有土壤及地下水采样专业钻机设备的得0.5分；

投标供应商自有或租赁拥有光离子化检测仪（PID）现场快速检测设备的得0.5分；

投标供应商自有或租赁拥有X射线荧光光谱仪（XRF）现场快速检测设备的得0.5分；

投标供应商自有或租赁拥有RTK专业定点设备的得0.5分；

- （上述仪器设备若为投标供应商自有的需提供相关仪器设备购置发票原件扫描件并电子签章上传至投标文件中，若为租赁需提供相关仪器设备租赁合同原件（租赁期需覆盖服务期）扫描件并电子签章上传至投标文件中，不提供或未按要求提供不得分）；

- （4）企业荣誉（6分）：投标供应商获得过省级及以上土壤环境保护类技术类奖项的，得6分；获得市级土壤环境保护类技术类奖项的，得2分；本项最高得6分（提供相关荣誉证书等有效证明材料扫描件并电子签章上传至投标文件中，不提供或未按要求提供不得分）；

- （5）项目负责人荣誉（6分）：拟派项目负责人获得过市级及以上奖项荣誉的，得6分（提供相关荣誉证书等有效证明材料扫描件并电子签章上传至投标文件中，不提供或未按要求提供不得分）；

- （6）项目负责人（6分）：拟派项目负责人具有环保类专业中级职称的得0.5分，具有环保类专业高级及以上职称得1分；具有土壤类或环保类博士学位的得2分；为省级重点行业企业用地土壤污染状况详查专家库成员的得3分；本项最高得6分；

- （7）项目组成员（项目负责人除外）（2分）：具有环保类中级及以上职称或具有注册环评工程师证书或具有环保类本科学位证书的，每具备一人得1分，本项最高得2分（同时具有任意两个及两个以上证书的取单项，不重复记分）；

- 注：上述人员（项目负责人及项目组成员）需提供：1）相关证书原件扫描件并电子签章上传至投标文件中；2）投标供应商为其缴纳的近3个月（不含投标当月）的社保缴费证明材料原件扫描件并电子签章放入投标文件中，不提供或未按要求提供不得分。

3、服务方案（42分）

（1）对项目背景、调查区域基本情况、土壤及地下水的检测调查目标有全面的了解和阐述，评委根据投标人针对本项目现状情况理解的全面性及准确性等进行综合评审（8分）：

方案详细清晰，全面性、科学性、针对性强的，得8分；

方案较详细清晰，全面性、科学性、针对性较强的，得5分；

方案完整性一般，科学合理性一般，设计清晰详细程度一般的，得3分；

方案完整性、科学合理性、设计的清晰详细程度等只能基本满足要求的，得1分；

未提供方案或方案不合理无法满足采购需求的，则本项不得分。

- 质量控制方案：具有完备的质量控制人员组织架构和质量控制管理制度，包括制定的样品采集、保存、运输、检测分析的质量保证计划（8分）：

方案详细清晰，全面性、科学性、针对性强的，得8分；

方案较详细清晰，全面性、科学性、针对性较强的，得5分；

方案完整性一般，科学合理性一般，设计清晰详细程度一般的，得3分；

方案完整性、科学合理性、设计的清晰详细程度等只能基本满足要求的，得1分；

未提供方案或方案不合理无法满足采购需求的，则本项不得分。

- 进度控制方案，技术路线科学合理，满足项目进度要求（5分）：

方案详细清晰，全面性、科学性、针对性强的，得5分；

方案较详细清晰，全面性、科学性、针对性较强的，得3分；

方案完整性一般，科学合理性一般，设计清晰详细程度一般的，得2分；

方案完整性、科学合理性、设计的清晰详细程度等只能基本满足要求的，得1分；

未提供方案或方案不合理无法满足采购需求的，则本项不得分。

- 项目服务方案（16分）：明确本项目重点、难点并对关键问题提出解决思路及合理化建议，包括①污染识别重点、难点分析（4分）；②布点采样重点、难点分析（4分）；③检测方案重点、难点分析（4分）；④数据及结论重点、难点分析（4分）；

方案详细清晰，全面性、科学性、针对性强的，每条得4分；

方案较详细清晰，全面性、科学性、针对性较强的，每条得3分；

方案完整性一般，科学合理性一般，设计清晰详细程度一般的，每条得2分；

方案完整性、科学合理性、设计的清晰详细程度等只能基本满足要求的，每条得1分；

未提供方案或方案不合理无法满足采购需求的，则本条不得分。

（5）项目服务方案制定可行的安全防护计划，项目实施过程和项目成果的档案管理制度及保密管理制度（5分）：

方案详细清晰，全面性、科学性、针对性强的，得5分；

方案较详细清晰，全面性、科学性、针对性较强的，得3分；

方案完整性一般，科学合理性一般，设计清晰详细程度一般的，得2分；

方案完整性、科学合理性、设计的清晰详细程度等只能基本满足要求的，得1分；

未提供方案或方案不合理无法满足采购需求的，则本项不得分。

注：评委一般按照上述评分要求及投标技术文件实际内容酌情评分（取所有评委打分分值的平均值）。

评分办法及评分细则的解释权属采购人。未列入本评分细则的其他条件不作为评分内容。

（十）定标：

1.评标委员会根据招标文件规定的评标方法和评标标准进行评审，依法确定中标投标供应商。采购人将在财政部门指定的政府采购信息发布媒体（江苏政府采购网、无锡政府采购网）发布公告中标、成交结果公告。依据中华人民共和国财政部令第94号《政府采购质疑和投诉办法》，供应商认为招标文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。采购代理机构将在收到质疑函后7个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商。供应商对评审过程、中标或者成交结果提出质疑的，采购人、采购代理机构可以组织原评标委员会、竞争性谈判小组、询价小组或者竞争性磋商小组协助答复质疑。采购人、采购代理机构认为供应商质疑不成立，或者成立但未对中标、成交结果构成影响的，继续开展采购活动；认为供应商质疑成立且影响或者可能影响中标、成交结果的，按照下列情况处理：（一）对招标文件提出的质疑，依法通过澄清或者修改可以继续开展采购活动的，澄清或者修改招标文件后继续开展采购活动；否则应当修改招标文件后重新开展采购活动。（二）对采购过程、中标或者成交结果提出的质疑，合格供应商符合法定数量时，可以从合格的中标或者成交候选人中另行确定中标、成交供应商的，应当依法另行确定中标、成交供应商；否则应当重新开展采购活动。投标供应商在法定质疑期限外送达的质疑函或法定质疑期限内送达的质疑函不符合上述要求的均为无效质疑，采购代理机构对无效质疑不予受理。如质疑查无实据或投标供应商捏造事实，提供虚假材料进行恶意举报，不配合或采用不正当手段干扰政府采购质疑的，将记入投标供应商在江苏省和无锡市的政府采购“投标供应商诚信记录”，并按相关规定处理。

2.中标公示结束后，江苏广源通项目管理有限公司将向中标供应商发出中标通知书。

（十一）废标的确认：

在招标采购中，出现下列情况之一的，应予废标：

1.符合专业条件的投标供应商或者对招标文件作出实质性响应的投标供应商不足三家；

2.出现影响采购公正的违法、违规行为；

3.投标供应商的报价均超过采购预算，采购人不能支付的；

4.因重大变故，招标任务取消。

（十二）中标无效的确认：

1.提供虚假材料谋取中标的；

2.采取不正当手段诋毁、排挤其他投标供应商的；

3.与招标采购人、其他投标供应商恶意串通的；

4.向招标采购人行贿或者提供其他不正当利益的；

5.在招标过程中与招标采购人进行协商谈判、不按照招标文件和中标供应商的投标文件订立合同，或者与采购人另行订立背离合同实质性内容的协议的；

6.拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的。

投标供应商有上述（1）至（5）项情形之一的，中标无效。有上述（1）至（6）项情形之一的，处以政府采购项目中标金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，并予以公告，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机构吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

（十三）签订、履行合同：

1.采购人应当自中标通知书发出之日起十五日内，按照招标文件和中标供应商投标文件的约定，与中标供应商签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件和中标供应商投标文件作实质性修改。采购人不得向中标供应商提出任何不合理的要求，作为签订合同的条件，不得与中标供应商私下订立背离合同实质性内容的协议。合同经江苏广源通项目管理有限公司见证后生效。

2.政府采购合同的双方当事人不得擅自变更合同，依照政府采购法确需变更政府采购合同内容的，采购人应当自合同变更之日起2个工作日内在省级以上财政部门指定的媒体上发布政府采购合同变更公告，但涉及国家秘密、商业秘密的信息和其他依法不得公开的信息除外。

3.江苏广源通项目管理有限公司监督合同的履行。中标单位非因不可抗力未履行招、投标文件和合同规定的义务，一经查实，采购代理机构将根据具体情况提请政府采购管理部门作出相应处理。

（十四）政府采购信用担保：

政府采购信用担保，是由专业担保机构为供应商向采购人、代理机构、金融机构提供的保证，主要包括履约担保、融资担保两种形式。供应商可以根据自身情况，自行决定是否选择采用该两种信用担保形式。

1.履约担保。

履约担保，是指由专业担保机构为中标供应商支付履约保证金的义务向采购人提供的保函担保。专业担保机构根据中标供应商的中标通知书为凭据，进行资信审查后出具保函， 中标供应商以保函形式缴纳履约保证金；供应商未按政府采购合同履行约定义务而应实际支付保证金的，由专业担保机构按照担保函约定履行担保责任。供应商可以自愿选择是否采取履约担保函的形式交纳履约保证金。

中标供应商可以根据自身情况，自行决定是否选择采用履约担保形式，自主选择合作银行。除江苏省财政厅确定的江苏省再担保有限公司和无锡市财政局确定的科发投资担保有限公司为无锡市政府采购信用担保合作担保机构外，民生银行南京分行、江苏银行和中信银行南京分行、浙商银行无锡分行可以在无锡市范围内开展政府采购履约担保业务。政府采购履约担保函格式见附件。

2.融资担保。

合同融资，是指参与政府采购的供应商，凭借中标、成交通知书或政府采购合同向金融机构申请融资，金融机构以供应商信用审查和政府采购信誉为基础，按便捷贷款程序和优惠利率，为其发放无财产抵押贷款的一种融资模式。供应商与金融机构按照“银企自愿，风险共担”的原则开展融资活动，有融资需求的中标、中标供应商可根据自身情况，在“江苏省政府采购（苏采云）平台”凭政府采购中标、成交通知书或政府采购合同在线提出融资申请，自主选择金融机构及其融资产品，金融机构进行融资信息审查决定是否为其提供融资，做好预授信。双方达成融资意向后签订融资协议，确定融资中标信息并约定融资回款账户。

成交、中标供应商可根据自身情况，自行决定是否选择采用合同融资形式，在无锡政府采购网——政采贷专栏提供的银行名录内自主选择合作银行。无锡市政府采购合同融资政策告知函（详见附件）。

采购代理机构应在“中标通知书”中增加“政采贷”合同融资政策宣传条款，并将《无锡市政府采购合同融资政策告知函》作为“中标（成交）通知书”附件一同发给中标供应商。

3.政府采购信用担保合作担保机构和信用融资合作银行

中标供应商可以根据自身情况，自行决定是否选择采用投标、履约和融资三种信用担保形式，自主选择融资银行。除江苏省财政厅确定的江苏省再担保有限公司和无锡市财政局确定的科发投资担保有限公司为无锡市政府采购信用担保合作担保机构外，民生银行南京分行、江苏银行和中信银行南京分行（为江苏省政府采购信用融资合作银行）、浙商银行无锡分行（为无锡市政府采购信用融资合作银行）可以在无锡市范围内依法开展政府采购信用担保融资业务。

4.合作担保机构及银行出具的投标担保函、履约担保函及银行保函等，均具有《财政部关于开展政府采购信用担保试点工作的通知》中列明的担保效力。除不可抗力外，无论基于何种原因，供应商一旦出现违约情形，承担保证责任的专业担保机构应当先行按照政府采购担保函及时进行偿付，偿付完成后，再按与供应商签订的协议约定内容进行追偿。

（十五）电子履约保函：

为深入贯彻落实《国务院办公厅关于印发〈政府采购领域“整顿市场秩序、建设法规体系、促进产业发展”三年行动方案（2024－2026 年）〉的通知》（国办发〔2024〕33 号）精神，提升政府采购便利度，持续优化政府采购营商环境，现就进一步全面推广政府采购电子履约保函相关事项通知如下：

一、江苏省财政厅通过政府采购流程确定开鑫科技有限公司为“政府采购电子履约保函（保险）平台”提供系统技术服务。该平台可通过江苏省政府采购网、“苏采云”系统链接访问（首次使用需注册）。

二、“政府采购电子履约保函（保险）平台” 通过数据互联互通的方式，将政府采购项目和电子履约保函申请自动关联，实现供应商、采购人、金融机构三方无缝衔接。供应商在线完成电子履约保函申请和办理，采购人在线核验电子履约保函，全过程业务系统留痕、可追溯。电子履约保函从源头上解决了传统纸质保函难辨真伪、管理不便的痛点，助力采购人高效、便捷地管理保函。

三、对于要求缴纳履约保证金的政府采购项目，中标（成交）供应商在签订政府采购合同后，登录“政府采购电子履约保函（保险）平台”，选择第三方机构并提交保函（保险）申请，经审核通过后支付相关费用即可。供应商可通过上述平台查询相关保函 （保单）信息、理赔信息和开具发票。

四、电子履约保函与履约保证金、纸质保函具有同等法律效力。

五、供应商可通过江苏政府采购网下载“政府采购电子履约保函（保险）操作手册”,具体地址为：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/。

（十六）采购代理服务费：

本项目采购代理服务费由采购人支付，采购代理费按照差额定率累进法计算，以中标价为基数，按下列费率打80折计取：100万元以下1.5%,100万-500万0.8%，500万-1000万0.45%。

（十七）其他：

采购文件的条款必须认真审阅，投标供应商应自行检查采购文件页数是否齐全。若有遗漏、重复或不清楚，需立刻通知采购人予以更正；凡属对条款的误解所造成的投标价格失误，由投标供应商负责。

附件：

(一)政府采购履约担保函（格式）

编号：

政府采购履约担保函

（采购人）：

鉴于你方与                    （以下简称供应商）于   年  月  日签订编号为   的《           政府采购合同》（以下简称主合同），且依据该合同的约定，供应商应在    年

月   日前向你方交纳履约保证金，且可以履约担保函的形式交纳履约保证金。应供应商的申请，我方以保证的方式向你方提供如下履约保证金担保：

一、保证责任的情形及保证金额

（一）在供应商出现下列情形之一时，我方承担保证责任：

1．将中标项目转让给他人，或者在投标文件中未说明，且未经采购招标机构同意，将中标项目分包给他人的；

2．主合同约定的应当缴纳履约保证金的情形：

（1）未按主合同约定的质量、数量和期限供应货物/提供服务/完成工程的；

（2）                                                           。

（二）我方的保证范围是主合同约定的合同价款总额的        %数额为         元（大写           ），币种为        。（即主合同履约保证金金额）

二、保证的方式及保证期间

我方保证的方式为：连带责任保证。

我方保证的期间为：自本合同生效之日起至供应商按照主合同约定的供货/完工期限届满后     日内。

如果供应商未按主合同约定向贵方供应货物/提供服务/完成工程的，由我方在保证金额内向你方支付上述款项。

三、承担保证责任的程序

1．你方要求我方承担保证责任的，应在本保函保证期间内向我方发出书面索赔通知。索赔通知应写明要求索赔的金额，支付款项应到达的账号。并附有证明供应商违约事实的证明材料。

如果你方与供应商因货物质量问题产生争议，你方还需同时提供        部门出具的质量检测报告，或经诉讼（仲裁）程序裁决后的裁决书、调解书，本保证人即按照检测结果或裁决书、调解书决定是否承担保证责任。

2． 我方收到你方的书面索赔通知及相应证明材料，在     工作日内进行核定后按照本保函的承诺承担保证责任。

四、保证责任的终止

1．保证期间届满你方未向我方书面主张保证责任的，自保证期间届满次日起，我方保证责任自动终止。保证期间届满前，主合同约定的货物\工程\服务全部验收合格的，自验收合格之日起，我方保证责任自动终止。

2．我方按照本保函向你方履行了保证责任后，自我方向你方支付款项（支付款项从我方账户划出）之日起，保证责任即终止。

3．按照法律法规的规定或出现应终止我方保证责任的其他情形的，我方在本保函项下的保证责任亦终止。

4．你方与供应商修改主合同，加重我方保证责任的，我方对加重部分不承担保证责任，但该等修改事先经我方书面同意的除外；你方与供应商修改主合同履行期限，我方保证期间仍依修改前的履行期限计算，但该等修改事先经我方书面同意的除外。

五、免责条款

1．因你方违反主合同约定致使供应商不能履行义务的，我方不承担保证责任。

2．依照法律法规的规定或你方与供应商的另行约定，全部或者部分免除供应商应缴纳的保证金义务的，我方亦免除相应的保证责任。

3．因不可抗力造成供应商不能履行供货义务的，我方不承担保证责任。

六、争议的解决

因本保函发生的纠纷，由你我双方协商解决，协商不成的，通过诉讼程序解决，诉讼管辖地法院为        法院。

七、保函的生效

本保函自我方加盖公章之日起生效。

保证人：（公章）

年     月      日

（二）无锡市政府采购合同融资政策告知函（格式）

无锡市政府采购合同融资政策告知函

各供应商：

欢迎贵公司参与无锡市政府采购活动！

政府采购合同融资是无锡市财政局和中国人民银行无锡市中心支行共同支持企业发展，针对参与政府采购活动的企业融资难、融资贵、融资慢、融资繁问题推出的一项融资政策。贵公司若成为本次政府采购项目的中标供应商，可持政府采购合同在线向金融机构申请贷款，无需抵押、担保，融资机构将根据《关于开展政府采购合同融资工作的通知》（锡财购〔2020〕17号）、《关于进一步推进政府采购合同融资工作的通知》（锡财购〔2022〕7号），按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的贷款服务。

# 三．采购需求

一、项目位置

项目地块位于广瑞路和广博路交叉口，红线范围占地面积约40000㎡，如图1所示。

图1  调查范围

本次调查范围需综合考虑历史企业范围及相关重点区域，包括但不局限于红线范围。

二、地块历史和特征污染因子识别

地块内历史上涉及到的主要工业企业为纺织企业（1992-2015年）、石化总厂（1953-2012）、家具厂、机械制造企业等。

根据上述初步资料，地块内土壤检测指标设定为《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准(试行)》GB36600-2018)中的45项；地下水检测指标同土壤检测指标45项，并考虑《地下水质量标准》(GB/T 14848-2017)中的常规指标。

若后续项目实施过程中（调查方案评审会、项目评审会）生态环境类专家提出调查过程中需增加检测其他地块相关或周边地块相关特征污染因子（包含各类国标或非标因子），项目承担单位需遵循专家及生态环境主管部门的意见及时进行补充，确保调查过程的完整性和合规性。

由于本项目后期建设内容均以“无锡市公共卫生中心(市疾控中心)”为主体，因此项目开展实施过程中应参照GB36600中“医疗卫生用地(A5)”的调查标准进行调查工作。

三、评价标准

| 介质 | 评价标准 |
| --- | --- |
| 土壤 | 《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准（试行）(GB 36600-2018)》第一类用地筛选值以及其他相关地方标准 |
| 地下水 | 《地下水质量标准》（GB/T 14848-2017）中的Ⅳ类标准，《上海市建设用地地下水污染风险管控筛选值补充指标》筛选值中第一类用地筛选值，以及其他相关地方标准 |

四、服务内容

本项目服务内容包含：资料收集与分析、调查监测方案制定（含专家论证）、现场采样、土壤样品分析（GB36600-2018中的45项）、水质样品分析（GB36600-2018中的45项及GB/T 14848-2017中的常规指标）、土壤调查报告及编制、土壤调查报告专家论证并获得梁溪区生态环境局批复。

若后续项目实施过程中（调查方案评审会、项目评审会）生态环境类专家提出调查过程中需增加检测其他地块相关或周边地块相关特征污染因子（包含各类国标或非标因子），项目承担单位需遵循专家及生态环境主管部门的意见及时进行补充，确保调查过程的完整性和合规性。

五、服务明细

| 序号 | 工作内容 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 资料收集与分析 | 项 | 1 |
| 二 | 调查监测方案制定（含专家论证） | 项 | 1 |
| 三 | 现场采样 |  |  |
| 2 | 土井 | 个 | 170 |
| 3 | 土壤取样 | 个 | 150 |
| 4 | 地下水采样 | 口 | 20 |
| 四 | 土壤样品分析（GB36600-2018中的45项） |  |  |
| 1 | 挥发性有机污染物 | 个 | 680 |
| 2 | 半发挥有机污染物 | 个 | 680 |
| 3 | 重金属 | 个 | 680 |
| 4 | 总石油类泾 | 个 | 680 |
| 5 | PH、无机盐类 | 个 | 680 |
| 五 | 水质样品分析（GB36600-2018中的45项及GB/T 14848-2017中的常规指标） |  |  |
| 1 | 挥发性有机污染物 | 个 | 20 |
| 2 | 半发挥有机污染物 | 个 | 20 |
| 3 | 重金属 | 个 | 20 |
| 4 | 总石油类泾 | 个 | 20 |
| 5 | PH、无机盐类 | 个 | 20 |
| 小 计 |  |  |  |
| 六 | 土壤调查报告及编制（数据处理与分析、图件制作及报告编制） | 项 | 1 |
| 七 | 土壤调查报告专家论证 | 项 | 1 |
| 八 | 若后续项目实施过程中（调查方案评审会、项目评审会）生态环境类专家提出调查过程中需增加检测其他地块相关或周边地块相关特征污染因子（包含各类国标或非标因子），项目承担单位需遵循专家及生态环境主管部门的意见及时进行补充 | 项 | 1 |

- 服务期

134个工作日，自采购人通知进场，勘查、制定监测方案共计25个工作日内完成；监测方案完成后5个工作日内获得省级专家论证通过并签字确认；土壤和地下水取样、编制报告、评审共计90个工作日内完成，评审通过后14个工作日内获得无锡市梁溪生态环境局批复。

- 成果文件要求

供应商编制并提交1份土壤污染状况调查方案并获得专家论证签字和1份土壤污染状况调查报告并获得无锡市梁溪生态环境局批复。供应商需对报告真实性、完整性负责。

- 其他要求

1.供应商需为本项目配备不少于4人的项目组团队。

2.本项目为固定总价，项目总报价包含地块土壤污染状况调查编制费，现场采样检测费、专家评审费、会务费、税金、其他支出、政策性风险等项目涉及的所有费用。在合同有效期内，合同协议书一经签署，除另有约定外，合同价一概不予调整。

3.供应商可先到现场踏勘以充分了解项目位置、情况、道路及任何其他足以影响承包价的情况，任何因忽视或误解项目情况而导致的索赔申请将不被批准。

4.付款方式

（1）合同签订后5个工作日内，采购人向供应商支付服务费的10%作为预付款；

（2）提交调查报告送审稿通过专家评审并完成备案后5个工作日内，采购人向供应商支付服务费的90%。

（3）供应商应向采购人提供增值税专用发票，采购人在收到发票后的10日内向供应商支付服务费，若供应商未提交增值税专用发票，采购人有权延迟付款。

# 四．合同书（格式）

技 术 合 同 书

项目名称：无锡市公共卫生中心(市疾控中心)易地新建项目土壤污染状况调查项目

甲    方：无锡市梁溪区广益街道办事处

乙    方：

签约日期：

合 同 书

根据《中华人民共和国民法典》及其他有关法律法规的规定，甲乙双方就无锡市公共卫生中心(市疾控中心)易地新建项目土壤污染状况调查项目服务（以下称“服务”）事宜，经协商一致，签订本合同。

一、服务内容及服务明细

1、服务内容：资料收集与分析、调查监测方案制定（含专家论证）、现场采样、土壤样品分析（GB36600-2018中的45项）、水质样品分析（GB36600-2018中的45项及GB/T 14848-2017中的常规指标）、土壤调查报告及编制、土壤调查报告专家论证并获得梁溪区生态环境局批复。

若后续项目实施过程中（调查方案评审会、项目评审会）生态环境类专家提出调查过程中需增加检测其他地块相关或周边地块相关特征污染因子（包含各类国标或非标因子），项目承担单位需遵循专家及生态环境主管部门的意见及时进行补充，确保调查过程的完整性和合规性。

2、服务明细

| 序号 | 工作内容 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 资料收集与分析 | 项 | 1 |
| 二 | 调查监测方案制定（含专家论证） | 项 | 1 |
| 三 | 现场采样 |  |  |
| 2 | 土井 | 个 | 170 |
| 3 | 土壤取样 | 个 | 150 |
| 4 | 地下水采样 | 口 | 20 |
| 四 | 土壤样品分析（GB36600-2018中的45项） |  |  |
| 1 | 挥发性有机污染物 | 个 | 680 |
| 2 | 半发挥有机污染物 | 个 | 680 |
| 3 | 重金属 | 个 | 680 |
| 4 | 总石油类泾 | 个 | 680 |
| 5 | PH、无机盐类 | 个 | 680 |
| 五 | 水质样品分析（GB36600-2018中的45项及GB/T 14848-2017中的常规指标） |  |  |
| 1 | 挥发性有机污染物 | 个 | 20 |
| 2 | 半发挥有机污染物 | 个 | 20 |
| 3 | 重金属 | 个 | 20 |
| 4 | 总石油类泾 | 个 | 20 |
| 5 | PH、无机盐类 | 个 | 20 |
| 小 计 |  |  |  |
| 六 | 土壤调查报告及编制（数据处理与分析、图件制作及报告编制） | 项 | 1 |
| 七 | 土壤调查报告专家论证 | 项 | 1 |
| 八 | 若后续项目实施过程中（调查方案评审会、项目评审会）生态环境类专家提出调查过程中需增加检测其他地块相关或周边地块相关特征污染因子（包含各类国标或非标因子），项目承担单位需遵循专家及生态环境主管部门的意见及时进行补充 | 项 | 1 |

二、乙方的权利和义务

1、在服务过程中，如甲方提供的资料不足时，乙方有权向甲方提出，要求甲方予以补充。

2、及时答复甲方提出的具体问题和建议。

3、乙方（包括其专业人员）不得参与可能与甲方利益相冲突的任何活动。

4、乙方应当指定专人与甲方联系。该联系人应及时答复甲方的咨询并做好与本合同下服务有关的协调工作。

5、乙方应当严格按照《建设用地土壤污染状况调查技术导则》（HJ25.1-2019）等国家相关调查、评价要求编制或交付技术服务成果，按时、保质保量的完成相关工作；乙方提交的技术服务成果应符合主管部门的要求。

6、乙方应对其现场工作人员的安全负责，非因甲方原因产生的人身伤亡、财产损失等由乙方自行承担。

三、甲方的权利和义务

有权向乙方了解服务进展情况及相关的内容。

有权向乙方提出对具体问题的意见和建议。

甲方应在本合同签署之日起5日内向乙方提供项目背景相关资料，资料清单由乙方提供。

甲方应为乙方履行本合同约定义务提供方便，包括但不限于安排至少一名人员协助乙方项目组人员工作。

甲方应当在3日内就受乙方书面提交并要求做出答复的事宜做出书面答复。

甲方应当指定专人与乙方联系。

四、服务成果

乙方编制并提交1份土壤污染状况调查方案并获得专家论证签字和1份土壤污染状况调查报告并获得无锡市梁溪生态环境局批复。乙方需对报告真实性、完整性负责。

五、服务要求

满足国家及行业标准，满足本次采购的要求，并且通过专家评审获得无锡市梁溪生态环境局批复。

六、服务费及其付款方式

1、本合同下服务费为人民币        元（大写），（RMB        元）（小写）；

2、付款方式：

（1）合同签订后5个工作日内，甲方向乙方支付服务费的10%作为预付款；

（2）提交调查报告送审稿通过专家评审并完成备案后5个工作日内，甲方向乙方支付服务费的90%。

（3）乙方应向甲方提供增值税专用发票，甲方在收到发票后的10日内向乙方支付服务费，若乙方未提交增值税专用发票，甲方有权延迟付款。

3、乙方开票信息如下：

乙方开户信息：

单位名称：

统一社会信用代码：

地    址：

电    话：

开户银行：

帐    号：

联行号（行号）：

4、甲方开票信息（增值税专用发票）：

名称：无锡市梁溪区广益街道办事处

税号：

单位地址：

电话号码：

开户银行：

银行账户：

七、知识产权和保密义务

本合同下咨询成果文件的知识产权归甲方所有。

乙方对本合同和与之有关的任何内容负有保密义务，本约定在本合同终止后继续有效。

乙方不得将甲方提供的资料用于本合同以外的目的，并应在本合同履行完毕后及时向甲方归还或按照甲方指示销毁所有甲方提供的资料。

八、合同的变更与解除

1、本合同履行过程中，因客观情况发生重大变化，经各方协商一致，可修改或终止本合同。

2、本合同的履行因不可抗力或政府行为成为不必要或不可能的，可解除本合同或顺延本合同执行期限。

在不可抗力事件或政府行为发生后，各方应尽快以书面形式将不可抗力或政府行为的情况和原因通知对方，同时应尽实际可能继续履行合同义务，以及寻求采取合理的方案履行不受不可抗力或政府行为影响的其他事项。

不可抗力：指不能预见、不能避免和不能克服的客观情况，如战争、动乱、空中飞行物体坠落或其它非甲乙丙丁和戊五方责任造成的爆炸、火灾，以及风、雨、雪、地震、潮汐、人为阻拦等。

政府行为：指国家依据法律、法规、规章或政策实施的强制行为，包括但不限于拆迁、征收、禁令，以及其他本合同当事方无法控制的且对合同履行有实质性影响的事件。

3、本合同的变更必须由双方协商一致，并以书面形式确定。

九、违约责任

1、如非甲方及不可抗力原因，乙方未于本合同约定时间节点内完成本合同约定的工作，甲方有权利仅支付乙方截止该日期已完成的工作节点费用，且乙方仍须保质保量完成本合同约定的工作，并不会向甲方主张任何相关权利。

2、乙方按照本合同约定时间节点内完成本合同约定的工作（服务明细），如甲方原因导致无法继续履行本合同，甲方需支付乙方截止本合同约定已完成的工作节点费用。

3、甲方应按照本合同约定的付款方式和时间节点付款，否则，每逾期一天应向乙方支付合同总经费0.1%的违约金；最高限额为本合同总经费1%；甲方如未按照合同时间要求支付给乙方服务费用，乙方有权停止项目的报告送审和报批工作。

4、如在合同规定的期限内，服务达不到项目规定的技术指标，甲方有权解除合同，乙方应退还甲方已支付的全部费用，如给甲方造成了额外损失的，乙方应当赔偿。

5、乙方未能按甲方及合同约定时间提供工作内容或成果的，每逾期一天应当支付合同总价0.1%的违约金，甲方可从后续应付款项中直接扣除，逾期超过10天的，甲方有权解除合同，乙方应退还甲方已支付的全部费用，并承担合同总价10%的违约金，违约金不足以弥补损失的，应当补足。

6、因不可抗力导致合同不能全部或部分履行，甲、乙双方协商解决，协商不成的，本合同终止，按照乙方在本合同项下的实际履行程度支付对应价款。

十、解决合同纠纷的方式

本合同在履行过程中发生纠纷，甲乙双方应及时协商解决。协商不成时，双方同意由甲方住所地仲裁委员会仲裁。

十一、合同不可分割部分

采购文件、投标文件、合同条款及中标通知书，乙方在投标、评标过程中所作其它有关承诺、声明、书面澄清等均为合同不可分割的部分，与主合同具有同等法律效力。

十二、其他

在执行过程中出现的未尽事宜，甲、乙双方在不违背本合同的原则下协商解决，协商结果以书面形式记录在案，作为本合同附件，与本合同具有同等效力。

十三、合同备案

合同一式伍份，供需双方各执贰份，江苏广源通项目管理有限公司执壹份。

十四、合同生效

本合同由供需双方签字、盖章，并经江苏广源通项目管理有限公司见证后生效。

甲方（采购人）：           （盖章）         乙方（中标方）：          （盖章）

法定（授权）代表人：                        法定（授权）代表人：

年      月       日                           年      月       日

方户名：

见证方：江苏广源通项目管理有限公司（盖章）  乙方开户银行：

见证人：                                    乙方帐号：

年      月       日

附：报价明细表

| 序号 | 工作内容 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 总价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 资料收集与分析 | 项 | 1 |  |  |
| 二 | 调查监测方案制定（含专家论证） | 项 | 1 |  |  |
| 三 | 现场采样 |  |  |  |  |
| 2 | 土井 | 个 | 170 |  |  |
| 3 | 土壤取样 | 个 | 150 |  |  |
| 4 | 地下水采样 | 口 | 20 |  |  |
| 四 | 土壤样品分析（GB36600-2018中的45项） |  |  |  |  |
| 1 | 挥发性有机污染物 | 个 | 680 |  |  |
| 2 | 半发挥有机污染物 | 个 | 680 |  |  |
| 3 | 重金属 | 个 | 680 |  |  |
| 4 | 总石油类泾 | 个 | 680 |  |  |
| 5 | PH、无机盐类 | 个 | 680 |  |  |
| 五 | 水质样品分析（GB36600-2018中的45项及GB/T 14848-2017中的常规指标） |  |  |  |  |
| 1 | 挥发性有机污染物 | 个 | 20 |  |  |
| 2 | 半发挥有机污染物 | 个 | 20 |  |  |
| 3 | 重金属 | 个 | 20 |  |  |
| 4 | 总石油类泾 | 个 | 20 |  |  |
| 5 | PH、无机盐类 | 个 | 20 |  |  |
| 小 计 |  |  |  |  |  |
| 六 | 土壤调查报告及编制（数据处理与分析、图件制作及报告编制） | 项 | 1 |  |  |
| 七 | 土壤调查报告专家论证 | 项 | 1 |  |  |
| 八 | 若后续项目实施过程中（调查方案评审会、项目评审会）生态环境类专家提出调查过程中需增加检测其他地块相关或周边地块相关特征污染因子（包含各类国标或非标因子），项目承担单位需遵循专家及生态环境主管部门的意见及时进行补充 | 项 | 1 |  |  |
| 小 计 |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |

# 五、附件（投标文件格式）

投

标

文

件

政府采购编号：

采购项目名称：

投标供应商：

二○二五年  月  日

（一）投标函（格式）

投标函

致江苏广源通项目管理有限公司：

我方收到贵方JSZC-320213-SGYT-G2025-0016招标文件，经仔细阅读和研究，我方决定参加此项目的投标。

- 我方愿意按照招标文件的一切要求，提供本项目的投标，投标总价见《开标一览表》。

- 我方愿意提供江苏广源通项目管理有限公司在招标文件中要求的文件、资料。

- 我方同意按照招标文件中的规定，从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

- 如果我方的投标文件被接受，我方将履行招标文件中规定的每一项要求，按期、按质、按量，完成任务。

- 我方完全同意招标文件规定的决定中标者的方式。

- 我方愿意遵守《中华人民共和国政府采购法》，并按《中华人民共和国民法典》、财政部《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等相关法律法规和合同条款履行自己的全部责任。

- 我方已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

- 如我方在投标截止期后撤回投标及中标后拒绝遵守投标承诺或拒绝在规定的时间内与采购人签订合同，则接受政府采购监督管理部门的处理。

- 如果我方被确定为中标供应商，我方如无不可抗力，又未履行招标文件、投标文件和合同条款的，一经查实，我方愿意赔偿由此而造成的一切损失，并同意接受按招标文件的相关要求对我方进行的处理。

- 我方决不提供虚假材料谋取中标、决不采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商、决不与采购人、其他供应商或者代理机构恶意串通、决不向采购人、代理机构工作人员和评委进行商业贿赂、决不在采购过程中与采购人进行协商谈判、决不拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况，如有违反，无条件接受贵方及相关管理部门的处罚。

电话：              ；传真：               ；邮编：

通讯地址：

投标人名称（盖章）：

（二）开标一览表（格式）

开标一览表

投标供应商全称（加盖公章）：                         政府采购编号：

| 项目总报价 （人民币） | 大写： 小写： |
| --- | --- |
| 服务期限 |  |
| 服务要求 |  |
| 项目负责人 |  |

法定代表人或授权代表签字或盖章：                       日期：   年   月   日

填写说明：

1.开标一览表中的内容应与投标函内容一致，否则评标时一律按开标一览表中内容为准。

2.项目总报价包含地块土壤污染状况调查编制费，现场采样检测费、专家评审费、会务费、税金、其他支出、政策性风险等项目涉及的所有费用。

3.供应商可先到现场踏勘以充分了解项目位置、情况、道路及任何其他足以影响承包价的情况，任何因忽视或误解项目情况而导致的索赔申请将不被批准。

（三）报价明细表

报价明细表

投标人名称(盖章)                                        政府采购编号：

| 序号 | 工作内容 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 总价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 资料收集与分析 | 项 | 1 |  |  |
| 二 | 调查监测方案制定（含专家论证） | 项 | 1 |  |  |
| 三 | 现场采样 |  |  |  |  |
| 2 | 土井 | 个 | 170 |  |  |
| 3 | 土壤取样 | 个 | 150 |  |  |
| 4 | 地下水采样 | 口 | 20 |  |  |
| 四 | 土壤样品分析（GB36600-2018中的45项） |  |  |  |  |
| 1 | 挥发性有机污染物 | 个 | 680 |  |  |
| 2 | 半发挥有机污染物 | 个 | 680 |  |  |
| 3 | 重金属 | 个 | 680 |  |  |
| 4 | 总石油类泾 | 个 | 680 |  |  |
| 5 | PH、无机盐类 | 个 | 680 |  |  |
| 五 | 水质样品分析（GB36600-2018中的45项及GB/T 14848-2017中的常规指标） |  |  |  |  |
| 1 | 挥发性有机污染物 | 个 | 20 |  |  |
| 2 | 半发挥有机污染物 | 个 | 20 |  |  |
| 3 | 重金属 | 个 | 20 |  |  |
| 4 | 总石油类泾 | 个 | 20 |  |  |
| 5 | PH、无机盐类 | 个 | 20 |  |  |
| 小 计 |  |  |  |  |  |
| 六 | 土壤调查报告及编制（数据处理与分析、图件制作及报告编制） | 项 | 1 |  |  |
| 七 | 土壤调查报告专家论证 | 项 | 1 |  |  |
| 八 | 若后续项目实施过程中（调查方案评审会、项目评审会）生态环境类专家提出调查过程中需增加检测其他地块相关或周边地块相关特征污染因子（包含各类国标或非标因子），项目承担单位需遵循专家及生态环境主管部门的意见及时进行补充 | 项 | 1 |  |  |
| 小 计 |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |

法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

注：

- 1.项目总报价包含地块土壤污染状况调查编制费，现场采样检测费、专家评审费、会务费、税金、其他支出、政策性风险等项目涉及的所有费用。

- 2.供应商可先到现场踏勘以充分了解项目位置、情况、道路及任何其他足以影响承包价的情况，任何因忽视或误解项目情况而导致的索赔申请将不被批准。

（四）承诺书（格式）

承诺书一

（投标供应商名称）在此承诺：

我公司(单位)愿针对此次              （项目名称）进行投标。

我公司符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定，在此郑重承诺具备以下条件：

(一)具有独立承担民事责任的能力；

(二)具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

(三)具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

(四)有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

(五)近三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

(六)投标文件中所有关于投标资格的文件、证明、陈述均是真实的、准确的。

若有违背，我公司(单位)愿意承担由此而产生的一切后果。

注：条款（五）中所称“重大违法记录”，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。（“较大数额罚款”的金额标准是指：若采购项目所属行业行政主管部门对较大数额罚款金额标准有明文规定的，以所属行业行政主管部门规定的较大数额罚款金额标准；若采购项目所属行业行政主管部门对较大数额罚款金额标准未明文规定的，以江苏省人民政府规定的行政处罚罚款听证标准金额为准（详见江苏省行政处罚听证程序规则（试行））。

投标供应商（盖章）：

法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

承诺书二

致：                       （采购人名称）

我公司（单位）具有履行合同的能力，没有被责令停业、投标资格被取消、财产被接管、冻结、破产状况，而且在最近三年内没有骗取中标和严重违约及重大质量问题。

我方愿承担因以上承诺情况不真实而产生的一切经济、法律责任。

投标供应商：（盖章）

法定代表人签名或盖章：

年    月    日

（五）法定代表人授权委托书（格式）

法定代表人授权委托书

我公司（单位）针对JSZC-320213-SGYT-G2025-0016项目，兹授权：

被授权人的姓名：      ；性别：     ；年龄：    ；职务：      ；

被授权人的身份证号码：                  ；联系方式：          ；

为我方合法代理人，以本单位名义全权处理针对本次项目的投标、参与开标、评标、签约等具体工作，并签署全部有关的文件、协议及合同以及其他一切与该项目采购有关的事务。

本授权委托书自授权之日起生效，在撤销授权的书面通知送达你处以前，本授权书一直有效，被授权人签署的所有文件（在授权委托书有效期内签署的）不因授权的撤销而失效。

特此授权委托。

授权日期：    年    月    日               投标人名称（盖章）：

法定代表人签字或盖章：                     被授权人签字或盖章：

说明：

- 若投标人为事业单位或其他组织或分支机构（仅限招标文件注明允许分支机构投标情形的），则法定代表人处的签字人可为单位负责人。

- 当被授权人为法定代表人（或上述情况的单位负责人）时，只需在法定代表人处签字或盖章即可。

- 投标人为自然人情形的，可不提供本《授权委托书》。

- 被授权人为外籍、港、澳、台地区人士的，其身份证明须提供有效的护照或港澳同胞来往内地通行证、台湾同胞来往大陆通行证，或其他可在中国大陆有效居留的许可证明。

（六）关于资格的声明函（格式）

关于资格的声明函

政府采购编号：

日期：

江苏广源通项目管理有限公司：

我公司（单位）在参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

我公司愿针对本项目（采购编号：　　     　　）进行投标，投标文件中所有关于投标资格的文件、证明、陈述均是真实的、准确的。若有违背，我公司（单位）        愿意承担由此而产生的一切后果。

投标供应商（盖章）：

法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

年     月     日

（七）实施项目管理机构配备情况表（格式）

（1）拟投入本项目的人员一览表

| 序号 | 姓名 | 年 龄 | 学历 | 职称证书 | 资格证书 | 主要资历、经验及承担过的项目 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：表格不够可自行添加

投标供应商（盖章）：

法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

日期：

投标供应商简介和经营情况说明表

（内容写不完的栏目可相应扩展）

投标供应商（盖章）

| 法定代表人 |  |  | 成立日期 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业地址 |  |  | 注册资本 | 万元 |
| 经营范围 |  |  |  |  |
| 职工人数 |  | 其中： 中级职称 人数、 高级职称 人数 |  |  |
| 2024年12月资产总额 | 万元 | 净资产 |  | 万元 |
| 2024年12月股东权益 | 万元 | 2024年业务收入 |  | 万元 |
| 2024年实现利润 | 万元 |  |  |  |
| 办公面积 | 平方米 | 其中： |  | 自有面积 平方米 承租面积 平方米 |
| 单位简历及内设机构情况 |  |  |  |  |
| 单位优势及特长 |  |  |  |  |
| 近三年来完成或正在履行的重大合同情况 |  |  |  |  |
| 近三年来受行业主管部门考核评价及业主评价意见 |  |  |  |  |
| 最近3年内有无因违纪或是其他原因被投诉或起诉的情况及说明 |  | （包括解决方式和结果） |  |  |
| 最近3年内主要负责人有无因经济犯罪被司法机关追究的情况及说明 |  |  |  |  |
| 其他需要说明的情况 |  |  |  |  |

法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

日期：

（八）中小企业声明函（格式）

中小企业声明函（服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

（标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）； 承建（承接）企业为（企业名称），从业人员    人，营业收入为     万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、 小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。 本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依 法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日　　　　　　期：

备注：1、中标、成交供应商的《中小企业声明函》将随中标、成交公告进行公示。供应商按照本办法规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

2、在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

1从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

（九）残疾人福利性单位声明函（格式）

残疾人福利性单位声明函

本公司郑重承诺，根据《财政部司法部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加                 单位的           项目采购活动提供本企业制造的货物，由本公司承担工程、提供服务，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日　　　　　　期：

（十）投标偏离表（格式）

投标偏离表

投标人名称（盖章）                             政府采购编号：

| 名称 | 采购要求 | 实报内容 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |

法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

注：（1）本表不得删除；

（2）如无任何服务偏离，请于本表 “偏离说明”中注明“无偏离”；

（3）如有服务偏离项，请于本表中列明偏离内容，如需要可自行延长，其余无偏离内容不须赘述。

（4）“偏离说明”项下应按下列规定填写：优于的，填写“正偏离”；符合的，填写“无偏离”；低于的，填写“负偏离”，但若有任何一条负偏离或不满足第三章项目要求和有关说明中的采购需求，则按为无效投标处理。

十一、技术方案（格式自拟）

技术方案

投标供应商应按评分点编制完整的服务方案，以便评审。