招　标　文　件

项目名称：连云港经济技术开发区2025-2028年绿化养护、环卫保洁服务

项目编号：JSZC-320791-XHZX-G2025-0001

采购人：连云港经济技术开发区住房和城乡建设局

采购代理机构：江苏协鸿工程咨询有限公司

2025年2月

目      录

第一章  投标邀请	1

第二章  投标人须知	6

第三章  合同文本	22

第四章  采购需求	68

第五章  评标方法与评标标准	117

第六章  投标文件格式	121

# 第一章  投标邀请

受连云港经济技术开发区住房和城乡建设局的委托，江苏协鸿工程咨询有限公司就连云港经济技术开发区2025-2028年绿化养护、环卫保洁服务（项目编号:JSZC-320791-XHZX-G2025-0001）项目进行公开招标采购，欢迎符合条件的供应商投标。

项目概况 连云港经济技术开发区2025-2028年绿化养护、环卫保洁服务招标项目的潜在投标人应在江苏政府采购网自行免费下载招标文件，并于2025年2月26日9:00:00（北京时间）前递交（上传）投标文件。

## 一、项目基本情况

项目编号：JSZC-320791-XHZX-G2025-0001

项目名称：连云港经济技术开发区2025-2028年绿化养护、环卫保洁服务

采购方式：公开招标

预算金额：13000万元/年。

最高限价：13000万元/年，投标报价不得超过最高限价，否则投标无效。

采购需求：连云港经济技术开发区内（含中云片区、自贸区片区、大浦片区、花果山大道、猴嘴片区）道路、公园、河道等各类绿地的日常养护管理，草坪及四季草花的换植、养护，区内市政行政审批施工占用的市政设施迁移、绿化恢复、景观提升等；区内道路清扫保洁，公厕保洁管理，生活垃圾中转清运，各类城市家具的保洁、环卫突击零星整治等。具体服务要求详见第四部分采购需求。

对本项目资格要求、采购需求、评标方法与评标标准等部分的询问、质疑请与采购人联系，由采购人负责答复。

合同履行期限：三年，具体开始时间以采购人通知为准。合同一年一签，第一年服务期满后根据中标单位履约情况及采购人资金情况续签或终止合同。

本项目不接受联合体投标。

## 二、申请人的资格要求

（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供下列材料：

1.法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

2.2023年度的经审计的财务状况报告（成立不满一年无需提供）；

3.依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料，投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料）；

根据连财购〔2023〕4号文件精神，2、3项可以提供《财务状况报告及税收、社会保障资金缴纳情况承诺函》，详见投标文件格式。

4.具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明及证明材料；

5.参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

6.法律、行政法规规定的其他条件。（如有，请按要求提供）

7.资格审查现场查询信用中国、中国政府采购网，投标人被列入失信被执行人、税收违法黑名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及具有其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定情形的，拒绝其参与政府采购活动。（投标文件中无需提供证明材料）

（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目属于预留部分份额专门面向小微企业采购。对于预留份额，提供的货物或服务由符合政策要求的小微企业制造或承接，具体符合条件的情形详见《政府采购促进中小企业发展管理办法》。预留份额通过以下措施进行，投标人可选择以下其中任意一种方式参与：

1.投标人不属于小微企业的，必须将本项目合同分包给一家或者多家小微企业，小微企业承担的合同份额占合同金额的比例不低于65%，接受分包合同的小微企业与分包企业之间不得存在直接控股、管理关系。（投标文件中同时提供：1.符合上述比例的《分包意向协议书》；2.接受分包的小微企业须提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或属于监狱企业的证明文件，否则投标无效）

2.投标人属于小微企业的，是否采取分包不作强制要求。

2.1如不分包，投标文件中须提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或属于监狱企业的证明文件，否则投标无效。

2.2如采取合同分包，则只能分包给小微企业。接受分包合同的小微企业与分包企业之间不得存在直接控股、管理关系。（投标文件中同时提供：1.《分包意向协议书》；2.分包企业与接受分包的小微企业须同时提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或属于监狱企业的证明文件，否则投标无效）

注：

1.本项目分包企业指投标人。证明材料《分包意向协议书》详见第六章 投标文件格式 十三；《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》详见第六章 投标文件格式 十一、格式十二。

2.上述小微企业应符合本项目采购标的对应的行业（其他未列明行业）政策划分标准，以提供的《中小企业声明函》为判定标准，残疾人福利性单位以提供的《残疾人福利性单位声明函》为判定标准，监狱企业须提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件，否则投标无效。

3.依据《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）行业划型标准如下：（十六）其他未列明行业。从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。

4.享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业。

（三）本项目的特定资格要求：

单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

## 三、获取招标文件

时间：自招标公告发布之日起至2025年2月12日（北京时间）

地点：在“江苏政府采购网”自行免费下载招标文件

方式：投标人办理江苏省政府采购交易系统CA数字证书，登录“苏采云”政府采购交易系统，自行下载。

售价：0.00元

## 四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间：2025年2月26日9:00:00（北京时间）

开标时间：2025年2月26日9:00:00（北京时间）

开标地点：“苏采云”政府采购交易系统网上开标大厅

## 五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

## 六、其他补充事宜

1.本次招标不收取投标保证金。

2.本招标文件中斜体且有下划线部分为实质性要求和条件，投标人须逐条做出满足实质性要求和条件的响应，否则将按无效响应处理。

3.无论出于何种原因，采购人及其委托的采购代理机构在采购活动开始前可对招标文件进行修改、补充或者变更，其内容作为招标文件的重要组成部分，请各投标人关注江苏政府采购网。若因投标人自身原因未及时关注本项目有关修改、补充或者变更信息，导致投标文件编制或者提交失误，由此造成的一切损失由投标人自行承担。

4.根据江苏省财政厅《关于更换全省政府采购交易系统C A数字证书和电子签章的通知》（苏财购〔2023〕101号）要求，“苏采云”政府采购交易系统的CA数字证书、电子签章已更换为江苏省电子政务证书认证中心CA和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。投标人通过“苏采云”系统参与政府采购项目，需要办理（更换）CA数字证书和电子签章。具体办理指南和操作手册见链接：

http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html

请投标人按照《操作手册》要求获取招标文件，制作、递交（上传）电子投标文件，参加开标，澄清、说明或者补正。因投标人未按要求操作原因导致电子投标文件被拒绝、造成无效响应的，自行承担一切损失。

## 七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系

1.采购人信息

名    称：连云港经济技术开发区住房和城乡建设局

地    址：连云港市花果山大道601号新海连大厦

联系方式：15950751977

2.采购代理机构信息

名    称：江苏协鸿工程咨询有限公司

地    址：连云港市海州区秦东门大街兴亿达大厦西厅14楼

联系方式：陈工 0518-82341968

3.项目联系方式

采购单位联系人：蒋工

电          话：15950751977

# 第二章  投标人须知

## 一、总则

1.招标方式

1.1 本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。

2.合格的投标人

2.1 满足招标公告中供应商的资格要求的规定。

2.2 银行、保险、石油石化、电力、电信等特殊行业法人的分支机构（不具有独立的法人资格）参加本项目政府采购活动的，应当提供总公司出具的愿为其参与政府采购活动以及履约行为承担民事责任的承诺书（或授权书）。

2.3满足本招标文件全部实质性要求和条件的规定。

2.4 符合上述条件的投标人应承担投标及履约过程应承担的全部责任与义务。

2.5单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

2.6除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

3.适用法律

3.1本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

4.投标费用

4.1投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，采购人、采购代理机构在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

5.招标文件的约束力

5.1 投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。

## 二、招标文件

6.招标文件构成

6.1招标文件由以下部分组成：

（1）投标邀请

（2）投标人须知

（3）合同文本

（4）采购需求

（5）评标方法与评标标准

（6）投标文件格式

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与采购代理机构联系解决。

7.招标文件的澄清

7.1任何要求对招标文件进行澄清的投标人，应在投标截止期十日前按招标公告中的通讯地址，以书面形式通知采购人或者采购代理机构。

8.招标文件的修改

8.1在投标截止时间前，采购人可以对招标文件进行修改。

8.2采购人有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期。

8.3招标文件的修改将在江苏政府采购网公布，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

## 三、投标文件的编制

9.投标文件编写注意事项

9.1 投标人应当仔细阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求，在完全了解招标内容、技术性能要求和商务条件后，按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应当对招标文件提出的要求和条件作出明确响应，并保证所提供的全部资料的真实性，否则作无效响应处理。

9.2 对招标文件提出的实质性要求和条件作出响应是指投标人必须对招标文件中标明实质性要求和条件的技术参数及性能配置、数量、价格、售后服务、合同主要条款及其它要求等内容逐条作出满足原要求和条件的响应。

10.投标文件的语言及度量衡单位

10.1 除专用术语外，投标人提交的投标文件以及投标人与采购人和采购代理机构就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。必要时专用术语应附有中文解释。投标人提交的支持资料和已印制的文献可以用外文，但相应内容应附有中文翻译本，在解释投标文件时以中文翻译本为准。未附中文翻译本或翻译本中文内容明显与外文内容不一致的，其不利后果由投标人自行承担。

10.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

11.投标文件构成

11.1投标人编写的投标文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、投标分项报价表、商务要求响应及偏离表、其他证明文件、投标函、开标一览表等部分。

11.2如投标文件制作工具中格式和内容与江苏政府采购网发布的招标文件不一致，请以江苏政府采购网发布的招标文件为准。

11.3 特别提醒投标人，混乱的编排导致投标文件被误读或评标委员会（以下简称评委会）查找不到有效文件是投标人的风险。

12.证明投标人及投标标的符合招标文件规定的文件

12.1投标人应按照招标文件要求提交证明文件，证明其及投标标的符合招标文件规定。

12.2招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

12.3 投标人委托代理时应当提交授权委托书，请按招标文件第六章给定格式及要求填写并附法定代表人（单位负责人）与委托代理人身份证明。

13.投标分项报价表

13.1投标人应根据投标报价要求在投标分项报价表中列明各项投标单价、总价等，未全部列示的作无效响应处理。

13.2投标货币。投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。

14.技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表

14.1 技术要求是指对采购标的的功能和质量要求，包括性能、材料、结构、外观、安全，或者服务内容和标准等。商务要求是指取得采购标的的时间、地点、财务和服务要求，包括交付（实施）的时间（期限）和地点（范围），付款条件（进度和方式），包装和运输，售后服务，保险等。投标人需对招标文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离。

14.2投标人可在投标文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。

15.服务承诺、培训计划、人员安排及其他

15.1投标人需根据招标文件要求提供有关售后服务的管理制度，售后服务机构的分布情况，售后服务人员的数量、素质、技术水平及售后服务的反应能力等。

15.2投标人需根据招标文件要求提供培训计划、人员安排等。

15.3投标人需根据招标文件要求提供所投标的的主要组成部分、功能设计、实现思路及关键技术等。

16.投标函和开标一览表

16.1投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。

16.2对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与投标分项报价表中的投标总报价一致，如不一致，不做无效投标处理，但评标时以开标一览表中价格为准。

17.投标有效期

17.1投标有效期为开标之日后六十（60）天。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件而予以拒绝。

17.2在特殊情况下（法律法规另有规定的除外），经监管部门批准后，采购人于原投标有效期满之前可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝这一要求而放弃投标，同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件。受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

## 四、投标文件的递交

18.电子投标文件的递交

18.1投标人应当按照《操作手册》规定，在投标截止时间前制作并递交（上传）电子投标文件。

19.投标截止时间

19.1投标人递交（上传）电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。

投标人应充分考虑到计算机硬件、软件及网络环境等风险因素，如因投标人自身原因造成电子投标文件递交（上传）不成功的按照本招标文件第二章第27.1条规定做无效投标处理。

19.2采购人可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止日期，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

20.投标文件的拒收

20.1 采购人拒绝接收在其规定的投标截止时间后递交（上传）的任何投标文件。

21.投标文件的撤回和修改

21.1投标文件的撤回

21.1.1投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。

21.1.2投标人撤回电子投标文件的，则认为其不再参与本项目投标活动。

21.2投标文件的修改

21.2.1投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

21.2.2在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件做任何修改。

21.3在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

## 五、开标与评标

22.开标

22.1采购代理机构将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按时参加开标活动，并在“苏采云”系统规定的时间内对投标文件进行解密。

22.2开标仪式由采购代理机构组织。“苏采云”系统将自动对项目进行开标，并宣布各投标人名称和投标价格。

22.3投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应当按照《操作手册》规定执行。

22.4投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当按照《操作手册》规定提出，未在“苏采云”系统《开标记录表》宣布后5分钟内提出的，视同认可开标结果。

22.5 投标人未参加开标的，视同认可开标结果。

23.评标委员会

23.1开标后，采购人将立即组织评委会进行评标。

23.2评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的评审专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

23.3评委会按照采购文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审并确定中标候选人。

24.评标过程的保密与公正

24.1凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评审专家、采购代理机构均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

24.2在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

24.3采购人、采购代理机构和评委会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

24.4采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过“苏采云”系统查看自己的评审得分及排序情况。

25.投标文件的澄清

25.1评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容 ，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

评委会并非对每个投标人都做澄清、说明或者补正要求。

25.2需要供应商进行澄清、说明或者补正的，评委会将通过“苏采云”系统向供应商发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按照要求在“苏采云”系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明或者补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

25.3接到评委会澄清、说明或者补正要求的投标人如未按规定响应，其风险由投标人自行承担。

26.对投标文件的审查

26.1 投标文件审查分为资格审查和符合性审查。

26.1.1资格审查：采购人依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查的结论，采购人以书面形式向评委会进行反馈。

采购人在进行资格审查的同时，将在信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询投标人的信用记录，以确定投标人是否具备投标资格，查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参与政府采购活动的，联合体成员中任何一方存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

26.1.2符合性审查：评委会依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定其是否实质性响应了招标文件要求。实质性响应是与招标文件要求的全部实质性要求和条件相符，且与招标文件的其余非实质性要求和条件没有重大偏离。

未通过资格审查或符合性审查的投标人，将通过“苏采云”系统中告知其未通过的原因，评审结束后，将不再告知。

26.2 在符合性审查阶段，评委会将审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应当是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，包含但不限于设备质量、技术规格、售后服务和履约能力等材料明显不能满足招标文件要求，有可能影响产品质量或者不能诚信履约，限制了合同中买方和采购人的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。

重大偏离的认定需经过评委会以少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

26.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不符合要求的偏离而使其投标成为实质性响应的投标。

26.4 评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

26.5 评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过“苏采云”系统告知投标人，调整后的价格对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

26.6 采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由评委会按照招标文件规定的方式确定一个参加评标的投标人，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

采用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评委会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，招标文件中将载明核心产品。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

26.7投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录“苏采云”系统查阅、答复相关信息，并安排专人与采购代理机构及评委会联系。

27.无效投标条款和废标条款

27.1无效投标条款

（1）投标人未按照招标文件要求递交（上传）电子投标文件的。

（2）投标人在“苏采云”系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。

（3）投标人不具备招标文件中规定的资格要求的。

（4）投标人被信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定情形的。

（5）投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。

（6）投标人的报价超过了采购预算或者最高限价的。

（7）评委会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将通过“苏采云”系统要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料，投标人不能证明其报价合理性的。

（8）不符合招标文件中规定的实质性要求和条件的（本招标文件中斜体且有下划线部分为实质性要求和条件）。

（9）本项目采购产品（如有）被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”“环境标志产品品目清单”强制采购范围，而投标人所投标产品不在强制采购范围内或者未按要求提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的。

（10）投标人未通过符合性审查的。

（11）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

（12）投标文件未按照招标文件要求加盖公章（CA电子公章）的。

（13）其他法律、法规及本招标文件规定的属于无效投标的情形。

27.2 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制。

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜。

（3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。

（4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。

27.3废标条款

（1）因“苏采云”系统系统故障原因造成开标不成功的。

（2）评委会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行的。

（3）符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的。

（4）出现影响采购公正的违法、违规行为的。

（5）因重大变故，采购任务取消的。

27.4 出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况的，按照政府采购相关规定执行。

## 六、定标

28.确定中标单位

28.1中标候选人的选取原则和数量详见招标文件第五章规定。

28.2采购人授权评委会根据推荐的中标候选人确定中标候选人第一名为中标人。

28.3采购代理机构将在江苏政府采购网发布中标公告，公告期限为1个工作日。

28.4若有充分证据证明，中标人存在下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：

（1）提供虚假材料谋取中标、成交的。

（2）采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。

（3）与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的。

（4）向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的。

（5）在招标采购过程中与采购人进行协商谈判的。

（6）属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的。

29.中标通知书

29.1 中标结果确定后，采购代理机构将向中标人发出中标通知书。请中标人在中标结果公告届满之日起30日内，登录“苏采云”系统及时领取（下载）中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，“苏采云”系统不再保证提供下载中标通知书服务，因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。

29.2 中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标人均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

29.3 中标人在中标后七个工作日内，需向采购代理机构提供肆份与电子投标文件一致的纸质打印胶装投标文件，封面、骑缝需加盖公章。

## 七、履约保证金及授予合同

30.履约保证金

30.1履约保证金的数额不得超过政府采购合同金额的10%。中标人应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。中标人可自愿使用履约保函（保险）代替交纳履约保证金，详情请见《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》（苏财购〔2023〕150号）规定。

30.2 中标人违约的，采购人将按照合同约定扣除其全部或部分履约保证金。如中标人违约给采购人造成的损失超过履约保证金的，应当依法赔偿超过部分的损失。

30.3 履约保证金自合同生效之日起至合同约定的中标人主要义务履行完毕止，采购人应当按合同约定及时退还履约保证金。

30.4 逾期退还履约保证金的采购人承担违约责任，按照中国人民银行同期贷款基准利率向中标人支付超期资金占用费。

30.5 本项目履约保证金要求详见招标文件第四章 采购需求。

31.签订合同

31.1 中标人应当在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定，与采购人签订政府采购合同。

31.2 招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺等文件均应作为合同附件。

31.3 签订合同后，中标人不得将合同标的转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。

32.合同标的的追加

31.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的服务（包含与服务相关的货物）的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。

33.政府采购履约资金扶持政策

32.1 中标人可凭政府采购合同办理融资贷款，详情请见江苏政府采购网“政采贷”专栏。

## 八、询问与质疑

34.询问

33.1 供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以提出询问，采购人或者采购代理机构应当在3个工作日内对投标人依法提出的询问作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。供应商提出的询问超出采购人对采购代理机构委托授权范围的，采购代理机构应当告知供应商向采购人提出。

35.质疑提出

35.1提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。

35.2供应商认为采购文件、采购过程、采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日（获取采购文件之日、采购公告发布之日）起七个工作日内以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。

供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，采购人、采购代理机构将只对供应商第一次质疑作出答复。

未依照采购公告要求获取采购文件的供应商，视为未参与该项目的采购活动，不具备对该采购文件提出质疑的法定权利。

35.3提出质疑时，必须坚持“实事求是”的原则，不能臆测。属于须由法定部门调查、侦查或先行作出相关认定的事项，质疑供应商应当依法申请具有法定职权的部门查清、认定，并将相关结果提供给采购人、采购代理机构。采购人、采购代理机构不具有法定调查、认定权限。

35.4质疑函的接收方式为供应商书面原件提交。联系部门、联系电话和通讯地址详见招标文件第一章。质疑实行实名制，不得进行虚假、恶意质疑。

35.5 质疑函应当使用范本，详见招标文件第六章。供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，应当包括下列内容：

（1）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据；

（6）提出质疑的日期；

（7）必要的证明材料；

（8）营业执照复印件及授权委托书原件、法定代表人（单位负责人）身份证复印件、委托代理人身份证复印件。

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其委托代理人签字或者盖章，并加盖单位公章。

供应商插入CA证书登陆“苏采云”系统后选择具体项目，点击“我要参与”并签章提交《投标供应商确认函》，提交《投标供应商确认函》日期视同为依法获取采购文件日期。供应商须打印、保留《投标供应商确认函》，质疑时《投标供应商确认函》与质疑函一并提交；未依照采购公告要求提交《投标供应商确认函》的供应商，视为未参与该项政府采购活动，不具备对该政府采购项目提出质疑的法定权利，但因供应商资格条件或获取采购文件时间设定不符合有关法律法规规定等原因使供应商权益受损的除外。

36.质疑函的受理和答复

36.1 质疑供应商应当保证其提出的质疑事项及必要的证明材料的真实性及来源的合法性，并承担相应的法律责任。对不能提供必要的证明材料的、涉及商业秘密的、非书面原件形式的、匿名的质疑函将不予受理。必要的证明材料要具备客观性、关联性、合法性，无法查实的（如宣传册、媒体报道、猜测、推理等）不能作为证明材料。采购人、采购代理机构不负责搜集必要的证明材料等工作。

36.2 对符合质疑要求的，采购人、采购代理机构接收并登记《质疑函登记表》。在处理过程中，发现需要质疑供应商进一步补充必要的证明材料的，质疑供应商应在法定的时间内提供，质疑答复时间相应顺延。质疑供应商不能按时提供必要的证明材料的，视同放弃质疑。

36.3 对不符合质疑要求的，采购人、采购代理机构有权要求其补充必要的证明材料，质疑供应商未在法定的时间内提供补充必要的证明材料的，视同放弃质疑。

36.4 以下情形的质疑不予受理

（1）内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

（2）超出政府采购法定期限的质疑。

（3）以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

（4）未参加采购活动的供应商或在采购活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

（5）供应商组成联合体，联合体中任何一方或多方未按要求签字（盖章）、加盖公章的质疑。

36.5 采购人、采购代理机构依法受理的质疑，将按照政府采购有关规定，在法定期限内答复。

37.质疑处理

37.1 质疑供应商未按照法定程序进行质疑投诉的，视为一般失信行为。

37.2 质疑供应商不配合或者采用不正当手段干扰政府采购质疑、投诉处理工作的，视为一般失信行为。

37.3 质疑供应商投诉受理期间，就同一事项多头举报，干扰财政部门投诉处理的，视为一般失信行为。

37.4 质疑供应商在全国范围12个月内三次以上质疑查无实据的，视为一般失信行为。

37.5 质疑供应商采用捏造事实、提供虚假材料或者以非法手段取得证明材料等方式进行虚假、恶意投诉的，视为严重失信行为。（证据来源的合法性存在明显疑问，投诉人无法证明其取得方式合法的，视为以非法手段取得证明材料）

37.6 质疑供应商在全国范围12个月内三次以上投诉查无实据的，视为严重失信行为。

37.7 未尽事宜，依照有关法律、法规执行。

## 九、政府采购政策功能

38.促进中小企业发展

38.1 本项目执行《关于印发<政府采购促进中小企业发展管理办法>的通知》（财库〔2020〕46号，以下简称《办法》）、《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号，以下简称《通知》）、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）、《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）、《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）的规定。

38.2本项目不执行价格评审优惠措施。

38.3本项目预留部分采购项目预算专门面向中小微企业采购，且要求获得采购合同的供应商将采购项目中的一定比例分包给一家或者多家中小微企业的， 投标文件中须提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，同时还须提供《分包意向协议》。

小型企业、微型企业的，提供《中小企业声明函》（第六章 投标文件格式）；符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定的条件并提供《残疾人福利性单位声明函》（第六章 投标文件格式）的残疾人福利性单位视同小型、微型企业；符合《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）规定的监狱企业并提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同小型、微型企业。

38.4 享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

39.支持绿色发展

39.1本项目执行《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）、《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）等有关规定，采购产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。投标人须按招标文件要求提供相关产品认证证书。

39.2为助力打好污染防治攻坚战，推广使用绿色包装，政府采购货物、工程和服务项目中涉及商品包装和快递包装的，投标人提供产品及相关快递服务的具体包装要求要参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》。

39.3 为落实挥发性有机化合物（VOCs）治理要求，本项目采购标的如涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，投标人应当执行国家和我省VOCs含量限制标准，并优先使用低挥发性原辅材料。投标人使用低VOCs含量的涂料、胶黏剂等将纳入政府采购合同条款。

40.政府采购需求标准

40.1本项目执行《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》、《台式计算机政府采购需求标准（2023年版）》、《便携式计算机政府采购需求标准（2023年版）》、《一体式计算机政府采购需求标准（2023年版）》、《工作站政府采购需求标准（2023年版）》、《通用服务器政府采购需求标准（2023年版）》、《操作系统政府采购需求标准（2023年版）》、《数据库政府采购需求标准（2023年版）》等政府采购需求标准。采购标的如涉及数据中心相关设备及运维服务、台式计算机、便携式计算机、一体式计算机、工作站、通用服务器、操作系统、数据库的，执行相关政府采购需求标准。

# 第三章  合同文本

连云港经济技术开发区2025-2028年绿化养护、环卫保洁服务合同

合同编号：

采购人：

中标人：

年    月

第一部分  合同协议

采购人（发包人）：                     （下称甲方）

中标人（承包人）：                     （下称乙方）

依据《中华人民共和国民法典》及有关法律法规，遵循公平、公正和诚实信用原则，双方就本环卫保洁事宜达成一致意见，签订本协议。

一、项目概况

1、项目名称：

2、承包范围：开发区绿化养护、环卫保洁

二、合同价款

年费用         万元（人民币大写：     ）；暂列金额每年         万元（人民币大写：     ）。

合同部分工作量为暂定量，最终工程量按实计量，最终管养费用以审计为准。

本合同为固定单价合同，已充分考虑了未来3年期间的市场风险和国家政策性调整风险，并将风险系数计入所报单价中。

三、服务期限

1、服务期限自   年  月  日起至   年   月   日止。

2、本项目负责人为：       ，若更换项目负责人，需经发包人同意。项目负责人变更：拾万元/人次。

四、质量要求

合格。

五、违约责任

1、如乙方未能按要求开展绿化养护、环卫保洁工作，或因其它重大失误致绿化养护、环卫保洁服务实际效果与相关作业要求、质量标准偏差太大，且月扣款比例（当月扣款占当月应付款比例）连续2个月超过10%，则视为违约，甲方有权中止合同。

2、本合同期内，一方如单方面解除本实施合同，必须至少提前一个月以书面形式通知对方，并向对方支付相当于年标准合同费10%的违约金。如因一方原因，造成合同终止，视为该方违约，违约方须向对方支付相当于年标准合同费20%的违约金。

六、争议解决

双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向项目所在地法院起诉。

七、合同生效及其它

1、合同经双方法定代表人或委托代理人签字并加盖单位公章后生效。

2、本合同正本一式十份，具有同等法律效力，甲方六份、乙方二份、备案方及财政监管部门各执一份。

采购人（发包人）：                      中标人（承包人）：

地址：                                  地址：

法定代表人：                            法定代表人：

委托代理人：                            委托代理人：

电话：                                  电话：

传真：                                  传真：

签订日期：      年  月  日

第二部分  专业条款（绿化养护协议）

采购人（发包人）：                     （下称甲方）

中标人（承包人）：                     （下称乙方）

依据《中华人民共和国民法典》及有关法律法规，遵循公平、公正和诚实信用原则，双方就本环卫保洁事宜达成一致意见，签订本协议。

一、项目概况

工作内容：开发区绿化养护，详见招标清单。

二、合同价款

年费用         万元（人民币大写：     ）；暂列金额每年         万元（人民币大写：     ）。

1、本合同为固定单价合同，已充分考虑了未来3年期间的市场风险和国家政策性调整风险，并将风险系数计入所报单价中。

2、2025年    月    日后因竣工办理移交养护的绿地，自实际接手养护之日起计算养护费用。

3、本合同期限内因规划调整、建设需要或其它原因发生养护量增减的，按报价明细相应增加或核减养护费用。（如新建移交面积小于500平方米的项目，移交后直接纳入合同养护，不再核增养护费。）

三、服务期限

1、服务期限自   年  月  日起至   年   月   日止。

2、本项目负责人为：       ，若更换项目负责人，需经发包人同意。项目负责人变更：拾万元/人次。

四、质量要求

合格。

五、双方权利及义务

1、甲方权利义务

（1）对乙方养护管理过程进行检查考核，按月拨付养护款。

（3）认真检查考核，及时提出乙方养护管理过程中的缺点与不足。

（4）及时向乙方提供业务指导，通报旱情、病虫害等情况。

（5）制订或传达上级主管部门下发实施的有关绿化养护管理的政策、规范、标准等。

2、乙方权利义务

（1）乙方严格按经甲方审定的养护工作计划开展绿化养护工作，设计科学、合理的操作流程，提供安全、实效的技术保障措施。乙方应于每月25日前向甲方报送下一月份养护工作计划，经甲方批准后实施。甲方代表收到乙方计划后，应于14天内予以确认或提出修改意见，逾期不确认也不提出修改意见的，视为同意。

（2）落实专职管理人员负责日常工作巡查，并做好养护工作日志。

（3）根据规范要求做好绿化养护资料建档工作，建档内容包括组织机构、管理制度、养护记录、巡查台帐、工作计划、工作总结等。

（4）开展养护工作时，严格遵守政府和有关主管部门对噪音污染、环境保护和安全生产等的管理规定，文明施工；对外开放的养护区域，处理好养护工作与游客的关系。

（5）养护期间，做好养护范围内的地下管线和现有建筑物、构筑物的保护工作，如因措施不当造成损坏，乙方需承担实际赔偿责任。

（6）接受甲方的管理、监督、检查和考核，对甲方发出的整改通知，应及时按甲方的要求进行整改。乙方无正当理由拒绝整改时，甲方可以另行委托他人予以整改，所发生的费用由乙方承担。

（7）严格按照文明施工的要求确保施工场地整洁卫生，做到工完、场清、料净。

（8）乙方保证管护范围内的绿化设施完好，如管理不善，发生丢失、枯死、损坏等，乙方需在甲方限定时间内恢复或予以赔偿，赔偿数额经从养护项目款中扣减。如因养护不当等主观原因造成的苗木缺株，由乙方及时安排补植恢复，费用由乙方承担。

（9）遇极端天气或超出苗木正常生长周期等客观因素造成的苗木死亡，乙方需提供充足证据，才能向甲方申请额外资金进行补植恢复，证据不充足费用由乙方承担。

（10）乙方保证绿地完好，杜绝居民非法占用绿化带（种菜，做自家院落场地等）的现象发生。如发生此类情况，乙方有义务在规定期限内进行制止、清理，并自行恢复补植。如未按要求作业，由甲方按100元/平方米的标准进行扣款。

（11）乙方要加大巡查力度，如遇盗窃苗木、人为破坏绿化、无审批施工破坏绿化等情况，需及时制止并责令恢复原状或赔偿。拒不配合恢复原状的，乙方要及时报告城管或公安部门，责令其恢复或赔偿，未能恢复原状或赔偿的，由乙方负责恢复原状，费用由乙方承担。

（12）部分路段预留地块需四季草花换植养护需达到《连云港经济技术开发区四季草花换植质量标准及作业要求》规定标准，如达不到标准，甲方有权进行扣款。

（13）如企事业单位或个人因开道口、道路改建、各类管线施工占用等需要移栽绿化设施的，经甲方批准后，乙方需按照甲方要求按期完成。苗木移栽量按实签证，项目费用子项的人工费部分按如下计取：单个移植事项费用概算小于30万的人工费按照50%计取，概算在30万-100万的人工费按照75%计取，概算大于100万的按照90%计取。费用决算经区财政局财政投资评审中心审定后由甲方申请财政专项支付。

（14）乙方需对所属绿地做好监督管理工作，如因乙方发现不及时（未能第一时间制止、并向甲方或城管执法部门反映），单位或个人未办理相关手续的前提下擅自挖掘占用绿地造成损失（包括交通事故等原因造成的损失），责任由乙方承担，由乙方负责将绿地恢复至原貌。

（15）乙方有义务对地下绿化浇灌系统进行完善，以便于节约用水成本，每年需按照甲方要求上报绿化浇灌系统完善实施计划，并落实到位。

（16）如遇创建检查、重大节日、区内重要活动等，乙方需无条件服从甲方要求，突击安排人员或机械设备进行相应的环境保障工作（属养护范围外的工作内容由甲方按实签证）。如临时突击活动组织不力并造成不良后果，每发生一次，支付违约金5000元。

（17）乙方需按国家有关政策规定安排工人劳动待遇，工资不得低于全市最低工资标准。如有违反相关劳动用工法律法规造成纠纷或其他不良影响，责任由乙方承担。

（18）甲方安排的绿化零星工程及其他事项，乙方要无条件服从配合，不得因利润较少、工作难度大等主观理由拒绝实施。

（19）行政审批施工占用市政设施迁移、绿化恢复、景观提升等绿化零星工程，质量标准要符合相关行业标准，工程量根据有效签证按实计量。

（20）行政审批施工占用市政设施迁移、绿化恢复、景观提升等零星工程竣工结算价：工程造价按竣工实际数量上报决算，经区财政局财政投资评审中心审定后，并按照相关流程申请支付。

六、安全防护及事故处理

1．一般要求

（1）乙方在养护期间，应当严格遵守安全生产作业的有关管理制度，并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。由于乙方安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用，由乙方承担。

（2）乙方应对其在养护场地的工作人员进行安全教育，并对职工人身财产安全负责。

2．安全防范

（1）乙方在从事喷洒农药、控制有害生物、修剪树木、修理设施、清理道路或水体、防台防汛等工作时应自行采取相应的安全防护措施。除双方另有约定外，安全防护费用由乙方自行承担。

（2）乙方应保证养护范围内的各项设施能够安全使用，对于存在安全隐患的设施、物品，应及时提请甲方予以修理或更换。对养护范围内的树林、水体或其他可能造成人员伤亡的场所，乙方应提请甲方设置禁止吸烟、禁止火种、禁止游泳等安全警告铭牌。

（3）观果类植物在挂果期间不得喷洒药剂，以防发生意外。乙方未按规定使用药剂，造成的责任由乙方自行承担。

3．环境保护

（1）养护期间，乙方应遵守国家有关环境保护的政策、法规。养护范围内的垃圾应按规定清理、外运。污水、废水未处理达标前，不得直接排入河道或其它公共设施，以免造成污染。

（2）乙方应按合同约定或甲方制订的相关考核管理办法进行施肥、沤肥。施肥、沤肥不得造成绿化景观和周边环境污染。

（3）乙方对土壤进行消毒或防治病虫害时，应使用符合环保要求的药剂，不得使用国家禁止使用的剧毒、高残留或可能造成其它公害的药剂。乙方喷洒药物之前，须将喷洒时间、药物种类提前报甲方批准，按甲方批准的时间和路线进行喷洒。残留药剂和容器，乙方应按规定妥善收集和处理。

（4）养护期间，乙方应按合同约定修整水体堤岸，防止坍塌；但不能擅自挖掘堤岸以扩大水面，亦不能擅自改变堤岸形状、走向。

（5）乙方及时巡查，加强教育，杜绝环卫工人在绿化带内倾倒垃圾、渣石等污染物，一经发现，倾倒的垃圾由乙方无偿清理。被垃圾污染的绿化土由乙方自费更换，同时由甲方按2000元/起的标准进行扣款，从月度绿化养护经费中扣除。

4．事故处理

承包期内若因措施不当发生重大伤亡及其他安全事故，乙方应按有关规定立即上报有关部门并通知甲方现场代表，同时配合政府有关部门要求妥善处置，相关费用由乙方承担。

七、质量要求

符合《连云港经济技术开发区绿化养护管理作业要求及质量标准》的要求，详见附件2。

八、考核管理办法

1、甲方有权对相关考核办法、标准等进行补充完善，乙方需无条件服从执行。

2、巡查考核。甲方组织不定期，对巡查中发现的问题由甲方出具考核扣款通知单，对不符合作业要求及质量标准的情况及行为依据标准进行扣款。

3、扣款每月汇总后由甲方从当月应付工程款中予以扣除。

九、养护款支付

1、甲方根据上述考核办法于次月上旬核定当月实付款并及时向乙方支付养护费用。

2、四季草花每季度支付一次，草坪换植费用每年度支付一次，具体支付时间详见附件5。

3、乙方须在连云港开发区地税部门开具发票用于相关费用的结算。

十、违约责任

1、如乙方未能按要求开展绿化养护工作，或因其它重大失误致绿化养护实际效果与相关作业要求、质量标准偏差太大，且月扣款比例（当月扣款占当月应付款比例）连续2个月超过10%，则视为违约，甲方有权中止合同。

2、如因养护不当等主观因素，导致植物生长达不到养护质量标准要求，严重影响应有的景观效果，或出现大面积死亡、缺失，乙方需在甲方规定的期限内补植、恢复。如未进行补植、恢复或补植、恢复的绿化苗木达不到标准及要求的，甲方有权从合同金额中扣减损失费，损失费执行连价服字〔2008〕162号文相关规定，并从当月养护费中扣减。

十一、争议的解决方式

本合同履行过程中如发生争议，双方应及时协商解决。协商不成时，可依法向合同履行地人民法院提起诉讼。

十二、附则

其它本合同未言明事项，依照《中华人民共和国合同法》等相关法律、法规执行，或另行协商订立补充协议，补充协议为本合同的组成部分，具有同等的法律效力。

本合同经双方签字盖章后生效，至合同养护期满，结清养护款后自然失效。

采购人（发包人）：                      中标人（承包人）：

法定代表人：                            法定代表人：

委托代理人：                            委托代理人：

签订日期：      年  月  日

第三部分  专业条款（环卫保洁协议）

采购人（发包人）：                     （下称甲方）

中标人（承包人）：                     （下称乙方）

依据《中华人民共和国民法典》及有关法律法规，遵循公平、公正和诚实信用原则，双方就本环卫保洁事宜达成一致意见，签订本协议。

第一条  项目概况

工作内容：环卫保洁管理，详见招标清单。

项目材料机械设备供应：环卫保洁作业管理中涉及的机械、工具等一切材料设备概由乙方负责。

第二条  合同价款

年费用         万元（人民币大写：     ）；暂列金额每年         万元（人民币大写：     ）。

1、本合同为固定总价合同，已充分考虑了未来3年期间的市场风险和国家政策性调整风险，并将风险系数计入所报总价中。

2、合同期内因规划调整、建设需要或其它原因发生环卫保洁的场地增减的，自办理移交并安排进场之日起计算费用，费用按同类工作内容价格计算。

3、根据项目执行的实际情况，甲方有权要求增加机械设备，费用双方协商确定。如有机械设备报废，按实际发生直接扣除项目款项。

第三条  服务期限

1、服务期限自   年  月  日起至   年   月   日止。

2、本项目负责人为：       ，若更换项目负责人，需经发包人同意。项目负责人变更：拾万元/人次。

第四条  双方权利及义务

1、甲方权利义务

（1）甲方对乙方实施的项目拥有考核权。有权根据开发区城市管理实际需要，要求乙方配备相关环卫硬件设施，乙方有义务按照甲方要求配备到位。

（2）甲方有权督促乙方进行岗位培训、工作部署和工作奖评等。

（3）遇有重大活动、创卫创卫等环境突击整治任务，甲方有权要求乙方突击加班，乙方须无条件服从，并确保按期完成，所发生费用按实计量报经区财政局财政投资评审中心审定后支付（从乙方暂列金中列支）。

（4）本合同期内，因乙方作业质量及管理等问题给开发区环卫工作造成负面影响的（包括媒体曝光、检查不合格，受到批评，被扣分等），甲方有权对乙方处以每次3000-5000元以上罚金，情节特别严重的，甲方有权终止本承包合同，并将因此保留要求乙方赔偿损失和承担责任的权利。

（5）本合同期内，因出现上述（1）的情况导致乙方连续2个月月扣款在10%以上，视为乙方违约，甲方有权解除与乙方签订的实施合同。

（6）本合同期内，经甲方抽查，乙方连续2个月且每月超过20条道路未达到“以克论净”清扫标准（积尘、积泥、杂物重量）即：大气重点管控区域道路≤1克/平方米，一级道路≤3克/平方米、二级道路6克≤平方米、三级道路10克≤平方米、四级道路(背街小巷)乡村道路≤15克/平方米，视为乙方违约，甲方有权解除与乙方签订的实施合同。

（7）合同期内，甲方有权合理地要求乙方对相关设施、设备进行技术改造和更新，由此导致乙方增加的相关费用，由双方协商友好解决。

（8）甲方有权对因乙方管理不善、操作等原因造成路面井盖、雨水井盖、果皮箱、垃圾桶（房）、垃圾中转站、公厕内设备等损坏或者丢失的情况进行处罚，视损失情况扣减当月应付费用。乙方需确保管理范围内垃圾桶、果皮箱等环卫设施的完整性，如发生各种情况的损坏，乙方需及时更新补足。

（9）自本实施合同生效之日起7日内，甲方应按有关规定与乙方办理设施移交手续。如合同期内新建道路等环卫保洁，乙方需根据甲方安排进行清扫保洁，新增设施环卫保洁费用按同类工作内容价格计算。

2、乙方权利义务

（1）乙方须自觉接受甲方的管理、考核、指导和监督。

（2）乙方必须在甲方区域内设立固定办公场所（含租赁）。

（3）及时处理所聘人员在工作中发生的纠纷和责任事故。

（4）对领导批示、媒体曝光、群众举报的问题，必须立即处理，不得推诿和拖延。

（5）乙方须遵守国家和地方有关法令、规章及有关政策，合同期内，因乙方违法、违纪、违章或者管理等原因造成的劳动争议、责任事故以及安全事故等一切不良后果及其一切费用均由乙方承担，与甲方无关。

（6）落实专职管理人员负责日常工作巡查，并做好环卫工作记录。

（7）乙方运往甲方指定垃圾填埋场或垃圾焚烧厂的垃圾必须符合管理单位相关规定。

（8）乙方应做好技术服务的工作，要整合开发区相关专业人员搭建交流平台，成立技术服务小组，以便及时有效地解决环卫保洁的现场问题，并不定期地在平台投放规范做法和照片等，以此规范现场作业和宣传先进技术。

（9）乙方须每年组织人员培训，具体内容为环卫保洁技术、管理、安全等，乙方须将人员培训方案提交甲方备案，甲方可给予相应的指导，内容、形式可由甲方给予合适的意见。

（10）做好活动组织工作，可不定期举办环卫保洁的技能竞赛，制定相关活动方案报甲方审批，活动的形式、内容等可由甲方给予合适的意见。

（11）做好先进技术的推广工作，对在开发区内有技术改造，提高工作效率的，甲方应给予乙方相应的行政奖励。

（12）乙方不得将甲方提供的设施、场地等改作他用或者关闭（如绿地搭建、道路搭建等）。一经发现，甲方有权终止本实施合同，乙方并承担由此产生的一切经济损失。

（13）本合同期内，乙方负责维护合同范围内的环卫设施，保证环卫设施的完好和正常运行。如因乙方管理不善导致该等环卫设施出现损毁或丢失，应在规定的时间内修复或恢复，费用由乙方承担。如非因乙方原因，该环卫设施出现损毁或者丢失，乙方不承担责任，但是经甲方进行合理补偿后，乙方将在合理的时间内修复或恢复。

（14）对于甲方的检查和月考核结果，乙方必须无条件执行，如有异议，乙方有权向甲方上级主管部门反映。确因甲方责任，乙方有权要求甲方赔偿损失。

（15）本合同期内，乙方须将各岗位人员分布和设备配备情况报甲方备案，供甲方检查。如有变更，乙方必须及时以书面形式报甲方备案，最迟不得超过变更之日起一周。

（16）根据各个具体项目的需要，乙方有权自行实施或者依据法律法规的规定以公开招标、邀请招标、竞争性磋商、竞争性谈判等方式选择符合具有相应资质等级的第三方，并组织和监督该第三方按照项目进度进行实施。

第五条  双方工作职责

1、甲方工作职责

（1）对区内道路按一、二、三等级实行分级管理，按不同等级相关考核内容检查、落实到位。

（2）按《连云港开发区道路清扫保洁作业要求和质量标准及考核办法》、《连云港经济技术开发区环卫机械化清扫作业要求和作业标准及考核管理办法》对乙方的环卫保洁作业情况进行抽查考核。

（3）对检查中发现的问题及时反馈给乙方，协助乙方进行整改。

（4）加强管理，强化环卫工作的监督力度，提高环卫保洁水平。

（5）协调乙方做好道路抛洒污染的清理。

（6）协调乙方做好节日、庆典、检查、创建、接待考查等活动的环境卫生整治和外部环境保障工作。

（7）按时完成每月环卫保洁费用的核算。

（8）不断提高环卫管理水平，确保窗口地段、区内主次干道等区域整洁卫生。

2、乙方工作职责

（1）承担道路从墙根到墙根保洁，快慢车道、人行道（含匝道、天桥、地下通道、绿化带、交通隔离栏、城市家具等）、广场、窗口地段、城郊结合部的清扫保洁, 无垃圾、无油污迹、无小广告、无积泥、无积水，窨井腰眼畅通；河道无垃圾、水面无杂草；开发区生活垃圾、建筑垃圾清运；开发区环卫设施及有关设施的保洁和维护；开发区空地保洁；开发区道路两侧和中间隔离带的绿化带保洁；道路红线外15米范围内的空地保洁。

（2）负责对路面车辆抛洒污染的清理、清扫和清运。

（3）果皮箱、垃圾房（桶）保洁实行一日一清，体表整洁，无满溢。

（4）负责区域内企业垃圾管理，及时与区内新增企业、工地项目部签订垃圾清运协议，确保相关管理区域内无积存暴露垃圾，保持区容环境整洁。

（5）规范操作，文明作业，遵章守纪，作业时穿着统一工作服并保持衣着整洁，道路保洁使用的各类环卫作业工具有序放置，保洁工作实行定人、定岗、定责、定时，保证清扫保洁质量良好。

（6）开发区道路清扫保洁按一、二、三等级划分，一级路面一日三次清扫、二、三级路面一日两次清扫：

春、秋、冬季节：①一级路面：早上8:00之前完成清扫，6:00～8:00

为清扫时间，下午15:30之前完成清扫，13:30～15:30为清扫时间；②二、三级路面：早上9:00之前完成清扫，6:00～9:00为清扫时间，下午16:30之前完成清扫，13:30～16:30为清扫时间。

夏季一、二、三级路面清扫：①早上清扫完成时间相应提前半小时，分别为7:30、8:30、9:00，清扫时间段也相应提前半小时；②下午清扫完成时间和清扫时间段随着气温变化，避开高温相应作调整，推迟1～1.5小时。

卫生保洁：具体分为：（1）一、二、三级道路，清扫人员保洁时间：道路清扫作业时同时安排道路两侧15米范围内卫生保洁，时间8小时；（2）窗口地段及人中集中区域，安排专职保洁人员保洁：中午保洁时间1.5小时，晚17：30-22：00，保洁时间4.5小时。

（6）乙方应制定年度重点工作方案并报甲方批准实施。

（7）节日、庆典、检查、创建、接待、考查等活动的环境卫生整治和外部环境保障工作。

（8）乙方需专门组建环卫保洁突击整治队伍，预备应急突发的外部环境保障工作（突击费用另行单列）。

（9）乙方需及时清理道路结冰，清理因车辆抛撒或其他原因掉落于所属清扫保洁责任区内的石块、混凝土构筑物、泥土结石等障碍物，确保道路畅通；如因清理不及时造成交通安全事故，责任由乙方承担。

第六条  质量要求

符合《连云港开发区环卫保洁作业要求及质量标准》

第七条  考核管理办法

1、考核形式：由乙方成立考核小组进行日常考核，将考核情况报甲方备案；甲方对乙方考核情况进行不定期抽查。

2、乙方内部建立考核体系，内容包括组织机构、管理制度、保洁日志、巡查台账、工作计划、工作总结等；

3、甲方要求乙方为所有大中型车辆配备GPS定位。

4、甲方有权根据实际需要另行完善考核管理办法，乙方须无条件服从。

5、甲方巡查考核中，对不符合《连云港开发区环卫保洁作业要求及质量标准》、《连云港经济技术开发区环卫机械化清扫作业考核管理办法》的保洁区域 ，按开发区检查扣款标准执行，从乙方应付环卫费中直接扣除。

即：每月实付合同款=每月应付环卫费用-月合计扣款金额

第八条  费用支付

1、生活垃圾中转清运费用按实结算，每年年底结算一次，未达到规定清运工作量的，按以下方法扣减合同金额，从12月份应付环卫费用中扣除（增减误差在5%（含5%）范围内不作调整）：

年垃圾清运总价=年实际清运量（吨）×单价

年清运量增减在5%（不含5%）以上的，按实调整。

2、合同保洁范围外的各类垃圾，100立方以上（含100方）须有片区甲方指定的测绘公司出具测绘报告，填写环卫零星审批单后方可实施，所发生费用按实计量报经区财政局财政投资评审中心审定后支付（从乙方暂列金中列支）。

3、甲方根据第七条规定的考核管理办法于次月上旬核定当月实付合同款并于次月中旬支付给乙方。

每月应付环卫经费为：

(      万元-     万元预备金)÷   月=     万元/月

每月实付环卫经费为 =每月应付环卫经费-当月考核扣款

4、因创卫创文、考察、庆典检查等活动的环境卫生整治的突击费

用，根据实际发生量经考核完成情况核算费用，按季度从乙方暂列金中支付；活动期间的环境卫生整治需增加人员时，乙方必须无条件组织安排，环境保障工作完成情况达不到甲方要求的，不支付增加费用。

第九条  其他

1、如甲方或乙方因环卫作业需要，合同期内另行购置清扫作业车辆并交付使用，经甲方同意后，按实调增机械费用，合理调减环卫作业人数。

2、甲方有权根据开发区政策性安置要求乙方安排一定比例的职工数量，为区内被征地、拆迁户中富余劳动力安排就业岗位。

3、乙方需按国家有关政策规定安排环卫工人劳动待遇，工资不得低于全市最低工资标准，并按规定缴纳各类社会保险。如有违反相关劳动用工法律法规造成纠纷或其他不良影响，责任由乙方承担。

4、遇有雨、雪、大风等天气时，乙方应及时组织职工对环卫设施进行清理、保洁和维护等，冬季除雪根据开发区相关工作应急预案执行，甲方按实计量机械费及辅助材料费用。汛期路面积水乙方应及时组织清除，甲方不承担相关费用。

第十条  违约责任

本合同期内，一方如单方面解除本实施合同，必须至少提前一个月以书面形式通知对方，并向对方支付相当于年标准合同费10%的违约金。如因一方原因，造成合同终止，视为该方违约，违约方须向对方支付相当于年标准合同费20%的违约金。

第十一条　争议的解决方式

本合同履行过程中如发生争议，双方应及时协商解决。协商不成时，可依法向合同履行地人民法院提起诉讼。

第十二条  附则

双方可对本合同的条款进行补充，以书面形式签订补充协议，补充协议与合同具有同等效力。

其它本合同未言明事项，依照《中华人民共和国合同法》等相关法律、法规执行，或另行协商订立补充协议，补充协议为本合同的组成部分，具有同等的法律效力。

本合同经双方签字盖章后生效，至合同保洁期满，结清费用款后自然失效。

采购人（发包人）：                      中标人（承包人）：

法定代表人：                            法定代表人：

委托代理人：                            委托代理人：

签订日期：      年  月  日

附件：

1、不拖欠农民工工资承诺书

2、《连云港经济技术开发区绿化养护管理作业要求及质量标准》

3、《连云港经济技术开发区绿化养护技术操作规程及缺陷扣款标准》

4、连云港经济技术开发区四季草花换植质量标准及作业要求

5、年度付款计划表

6、连云港开发区环卫保洁作业要求及质量标准

7、连云港开发区道路清扫保洁作业检查考核扣款标准

8、连云港经济技术开发区环卫机械化清扫作业考核管理办法

9、连云港经济技术开发区环卫机械化清扫作业检查考核扣款标准

10、连云港开发区河道水域保洁管理制度

附件1:不拖欠农民工工资承诺书

不拖欠农民工工资承诺书

致：

为保护农民工的合法权益，不拖欠农民工工资，本人       （法定代表人姓名）以        （承包人全称）法定代表人的资格，郑重承诺：本单位中标           （项目名称）需要使用农民工时，将保证做到：

1、按照《劳动法》规定雇用和使用农民工，每季度向发包人报送用工人员名单等详细信息。

2、如我公司雇用农民工出现拖欠农民工工资情况，发包人将优先使用本季度养护费用支付农民工工资，剩余款项支付本季度养护费用。

3、我单位协作单位雇用农民工的，将要求协作单位按照第1条规定签订劳动合同，并负责督促其按照合同规定及时结付农民工工资。如因我公司未按合同约定与协作单位结清工程款，致使后者拖欠农民工工资的，将由我公司先行垫付欠款。本公司对协作单位清偿拖欠农民工工资负总责。

4、严格遵守国家和地方关于农民工工资的其他有关规定。

5、如果发生违反规定拖欠或克扣农民工工资行为，造成农民工上访，本单位愿意无条件接受发包人采取的经济等处罚，同时愿意接受行政主管部门依照有关规定作出的其它处罚决定。

承包人（公章）：

法定代表人（签字或盖章）：

日 期：   年    月    日

附件2：《连云港经济技术开发区绿化养护管理作业要求及质量标准》

连云港经济技术开发区绿化养护质量标准及作业要求

一、绿化养护质量标准

本标准适用于连云港经济技术开发区道路绿化带、行道树、绿化隔离带、开放式公共绿地等绿地。

（一）交通绿地绿化养护管理质量标准

一级

1、树木生长旺盛，枝叶繁茂，根据植物生态习性，合理修剪，保持树形整齐美观，骨架均匀，树干基本挺直。

2、树穴、花池、绿带以及沿街绿化地平面低于围挡平面3-5cm，无杂草、污物、杂物、枯枝败叶、积水，清洁卫生。

3、行道树无枯枝、病虫枝、坏桩、断桩，树干通直。

4、绿化带中苗木、花卉、草坪无病虫危害症状，病虫危害程度保持在3%以下，无药害。

5、无人为损害，无乱贴乱画，无以树当架晾晒衣、物等现象。

6、绿篱、模纹图案生长旺盛，修剪整齐、合理，无断档、脱脚。

7、草坪生长繁茂、平整、无杂草、高度控制在3-5cm，无成片枯黄，常青草坪绿期为300天以上，其它草坪绿期在200天以上。

8、美人蕉、丰花月季、红花酢浆草、葱兰等宿根花卉花朵繁茂，生长旺盛，适宜修剪的及时修剪。

9、修剪造景植物修剪及时，造型优美，富于艺术品味。

二级

1、树木生长旺势，根据植物生态习性，修剪基本合理，树形整齐美观，骨架基本均匀，树干基本挺直。

2、树穴、花池、绿带以及沿街绿化地平面低于围挡平面3-5cm，基本无杂草、污物杂物、积水，基本清洁。

3、行道树无明显枯枝、病虫枝、无明显坏桩、断桩。

4、树木基本无明显病虫危害症状，病虫危害程度控制在5%以下，无药害。

5、无明显人为损害，无乱贴乱画，无以树当架晾衣晒物等现象。

6、绿篱、模纹图案生长旺盛，修剪整齐、合理，无断档、脱脚。

7、草坪生长繁茂、平整、无杂草、高度控制在5-8cm，无成片枯黄，常青草坪绿期为280天以上，其它草坪绿期在180天以上。

8、花卉花大叶肥，色彩协调，整体观赏效果好，保持二季有花，美人蕉、丰花月季、红花酢浆草等宿根花卉花期在100天以上。

三级

1、树木生长较旺盛，修剪基本合理，树形整齐，骨架比较均匀。

2、树穴、花池、绿化带以及沿街绿化地平面低于围挡平面3-5cm，无较大杂草、污物杂物、无积水。

3、行道树基本无枯枝、坏桩、断桩。

4、树木无严重病虫危害症状，病虫危害程度控制在10%以下，基本无药害。

5、无严重人为损害，无乱贴乱画，无以树当架晾衣晒物等现象。

8、无人为损害花草树木。

10、美人蕉、丰花月季、红花酢浆草、葱兰等宿根花卉生长旺盛，花朵繁茂，花期在180天以上，适宜修剪的及时修剪。

12、无漂浮物，无杂物。

13、绿地整洁卫生，无焚烧垃圾树叶现象。

14、绿化设施及时维护，确保完好无损。

（二）公共绿地养护管理质量标准

一级

1、树木生长旺盛，根据植物生态习性，合理修剪，保持树型整齐美观，枝繁叶茂。

2、绿篱模纹图案生长旺盛，修剪整齐合理，无断档、脱脚。

3、草坪生长繁茂，平整、无杂草，高度控制在3-5厘米，无成片枯黄，常青草坪绿期310天以上，其它草坪绿期180天以上。

4、绿地内无杂草，无污物、垃圾，无杂藤攀缘树木。

5、树木花草无明显病虫危害症状，病虫危害程度控制在3%以下，无药害。

6、无人为损害花草树木。

7、无明显枯枝。

8、美人蕉、丰花月季等宿根花卉花期在120天以上。

10、水面无漂浮物，水中无杂物，水质基本纯净。

11、绿地整洁卫生，无焚烧垃圾树叶现象。

12、绿化设施完好无损。

二级

1、树木生长旺盛，根据植物生态习性，合理修剪，保持树型整齐美观，枝繁叶茂。

2、绿篱模纹图案生长旺盛，修剪整齐合理，无断档、脱脚。

3、草坪生长繁茂，平整、无杂草，高度控制在5-10厘米，无成片枯黄，常青草坪绿期300天以上，其它草坪绿期160天以上。

4、绿地内无杂草，无污物、垃圾，无杂藤攀缘树木。

5、树木花草无明显病虫危害症状，病虫危害程度控制在5%以下，无药害。

6、基本无人为损害花草树木。

7、无明显枯枝。

8、美人蕉、丰花月季等宿根花卉花期在160天以上。

9、水面无漂浮物，水中无杂物，水质基本纯净。

10、绿地整洁卫生，无焚烧垃圾树叶现象。

11、绿化设施完好无损。

三级

1、树木生长较旺盛，根据植物生态习性，修剪基本合理，树形基本整齐。

2、绿篱模纹图案生长较好，修剪基本整齐、合理，无断档、脱脚。

3、草坪生长较好，基本平整、无较大杂草，高度控制在10厘米以下，无较大成片枯黄。

4、绿地内无较大杂草生长，基本无杂藤攀缘树木，无明显污物、垃圾。

5、树木花草无严重病虫害症状，病虫害程度控制在10%以下，基本无药害。

6、无严重人为损害花草树木。

7、基本枯枝。

8、水面无漂浮物，水中无较大杂物。

9、绿地基本整洁，无焚烧垃圾树叶现象。

10、绿化设施无严重损坏。

二、绿化养护作业要求

该要求适用于开发区道路绿化带、行道树、绿化隔离带、开放式公共绿地及小游园等绿地。

（一）交通绿地绿化养护管理作业要求

一级

1、修剪：落叶乔木两次以上，常绿乔木两次，花灌木三次以上，一般灌木两次以上，修剪造景植物十五次以上，球形灌木十次以上，模纹图案十五次以上，绿篱十五次以上，马尼拉草坪三次以上，常青草坪25次以上，乔灌木抹芽八次以上。

2、及时清理枯枝、病虫枝、坏桩、断桩。

3、施肥：乔木每年一次有机肥，灌木、花卉各二次，马尼拉、三叶草草坪一次，常青草坪两次复合肥，两次磷、钾肥。一次有机肥并结合打孔，两年覆土一次。复合肥乔灌木一年一次以上。

4、浇水：乔木十次以上，灌木八次以上，花灌木五次以上，马尼拉、三叶草草坪五次以上，常青草坪五十次以上，及时排水防涝。

5、病虫害防治：药物防治五次以上，人工防治二次以上。

6、行道树及时扶正，歪斜乔木及时扶正，冬季乔木树干及时涂白、裹草绳，易受冻害花灌木及时培土并采取相应的保护措施。

8、花池、绿带中耕，除草十次以上。

9、树穴、花池、绿带每天清扫一次，全日保洁，花池表面每日清洗一次，及时清除树枝上悬挂杂物，绿地周边5m内杂草杂物及时清除，原则上半个月一次。

二级

1、修剪：落叶乔木两次以上，常绿乔木一次以上，一般灌木两次以上，花灌木三次以上，整形灌木八次以上，绿篱、模纹图案八次以上，马尼拉草坪二次以上、常青草坪20次以上，乔木抹芽三次以上。

2、及时清理枯枝、病虫枝、坏桩、断桩。

3、施肥：行道树每年一次有机肥，其它树一年二次，灌木一次，常青草坪两次复合肥，一年一次有机肥，其它草坪一次复合肥。

4、浇水：乔木八次以上，灌木十次以上，花灌木五次以上，马尼拉草坪四次以上，常青草坪四十次以上，适时排水防涝。

5、病虫害防治：药物防治四次以上，人工防治一次以上。

6、行道树及时扶正，新补植乔木及时扶架，冬季乔木树干涂白，裹草绳。

7、花池、绿带中耕、除草及时。

8、树穴、花池、绿带每日清扫一次，重点路段全日保洁，按时清除树枝上悬挂的杂物，绿地周边3m内杂草、杂物每年清除十次。

三级

1、修剪：落叶乔木一次以上，常绿乔木四年一次，花灌木一次以上，绿篱一次以上，草坪二次以上，落叶乔木抹芽一次以上。

2、枯枝、坏桩、断桩清理二次以上。

3、施肥：行道树每年一次，主要观花乔木两年一次，其它树木四年一次；灌木、草花、草坪各一次。

4、浇水：行道树三次以上，乔木、灌木各一次以上，草坪二次以上，草花三次以上，适时排水防涝。

5、病虫害防治：药物防治三次以上。

6、行道树及时扶正，新补植乔木及时扶架，冬季乔木树干涂白。

7、花池、绿带、中耕、除草二次以上。

8、树穴、花池、绿带重点路段，每日清扫一次，常清除树枝上悬挂的杂物，按要求清除绿地周围杂草、杂物。

（一）公共绿地绿化养护管理作业要求

一级

1、修剪：落叶乔木二次以上，常绿乔木两次，灌木三次以上，球形灌木六次以上，修剪造景植物十次以上，模纹图案、绿篱十五次以上，常青草坪二十五次以上。

2、及时清理枯枝、病虫枝、坏桩、断桩。

3、施肥：观花乔木一次有机肥，其它乔木两年一次，灌木、花卉各二次，复合肥各一年一次，常青草坪两次复合肥，两次磷、钾肥，一次有机肥结合打孔，两年覆土一次。

4、浇水：乔木十次以上，灌木六次以上，常青草坪五十次以上，及时排水防涝。

5、绿地中耕、除草及时，无遗漏。

6、抹芽：乔木四次以上。

7、人为损害花草树木及时修复，根据植物生态习性，及时采取必要的防寒措施。

8、病虫害防治：药物防治五次以上，人工防治二次以上。

9、水面漂浮物，水中杂物及时清理，原则上一周两次。

二级

1、修剪：落叶乔木一次以上，常绿乔木两年一次，一般灌木一次以上，球形灌木三次以上，模纹图案、绿篱二次以上，马尼拉草坪二次以上，常青草坪二十次以上。

2、及时清理枯枝，基本无断桩、坏桩。

3、施肥：观花植物一年两次以上，其它一年一次以上。有机肥一年一次。

4、浇水：乔木十次以上，灌木十次以上，花卉五次以上，马尼拉草坪两次以上，常青草坪四十次以上，适时排水防涝。

5、绿地中耕、除草十次以上。

6、抹芽：落叶树三次以上。

7、人为损害花草树木及时修复，根据植物生态习性，适时采取必要防寒措施。

8、病虫害防治：药物防治四次以上，人工防治一次以上。

9、水面无漂浮物，水中杂物及时清理。

三级

1、修剪：乔木、灌木各一次以上，其它乔灌木两年一次，绿篱三次以上，草坪根据具体情况及时修剪。

2、定期清理枯枝。

3、施肥：观花乔木一年二次，其它乔木一年一次，灌木、草坪各一次。

4、浇水：乔木、灌木各二次以上，草坪四次以上，适当排水防涝。

5、绿地中耕、除草四次以上。

6、抹芽：落叶树二次以上。

7、人为损害花草树木及时修复，根据植物生态习性，有防寒措施。

8、病虫害防治：药物防治三次以上，人工防治一次以上。

9、水面漂浮物，水中杂物定期清理。

附件3：《连云港经济技术开发区绿化养护技术操作规程及缺陷扣款标准》

|  | 连云港经济技术开发区绿化养护技术操作规程及缺陷扣款标准 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 考核项目 | 总体质量要求 | 具体操作规范 | 扣款办法 |
| 一、 | 乔木 | 1、修剪整形：树木生长旺盛，枝叶繁茂，保持树形整齐美观，骨架均匀，树干基本挺直。 | 修剪要避开树木伤流盛期，落叶乔木每年修剪2次以上，常绿乔木1次。 | 树木修剪滞后：按30元/株扣款。 |
|  |  |  | 修剪规范整齐、适度，定枝、整枝合理均匀，剪口呈45度倾斜。 | 未按标准修剪：按10元/株扣款。 |
|  |  |  | 修剪后伤口涂抹园林消毒剂或防腐剂，防止树木损伤或死亡。 | 修剪不当致树木损伤或死亡：按100元/株扣款，死亡缺株按原状补植。 |
|  |  | 2、疏枝、抹芽：生长期要进行抹芽、疏枝等工作，确保树木营养分配均匀，树形良好。 | 不定芽、蘖生芽、徒长枝不得超过20cm。 | 抹芽不及时：按20元/株扣款； |
|  |  |  | 抹芽时切口平整，不得拉伤树皮。 | 抹芽损伤树体：按30元/株扣款。 |
|  |  | 3、浇水、排涝：对树木进行适期适量浇水、喷水，及时抗旱，确保正常生长。绿地内不积水，坑洼地段必须及时填平，确保雨后积水及时排除。 | 干旱时期每周浇水不低于2次，浇水必须浇透。 | 浇水不及时：按30元/株扣款。 |
|  |  |  | 雨后必须及时排出积水，不影响路面卫生。 | 排水不及时：按30元/株扣款。 |
|  |  |  | 浇水前必须松土打围堰，夏季在傍晚进行浇水，冬季中午进行，浇水水流不能过急，防止地表泾流。 | 浇水、排涝不规范：按10元/株扣款。 |
|  |  |  | 旱季或雨季无树木死亡。 | 浇水、排水不及时致苗木死亡：按100元/株扣款，死亡缺株按原状补植。 |
|  |  | 4、松土、除草：树木要建立树穴，根部周围的土壤要保护疏、无杂草，整洁美观。 | 乔木周围必须对草坪切边，并按规范建立树穴。 | 树木无树穴：按10元/株扣款。 |
|  |  |  | 蒸腾旺季每月松土1次，其余季节2-3个月松土一次，冬季培土防寒，开春松土除草。 | 未及时松土：按5元/株扣款。 |
|  |  |  | 乔木下无杂草，生长季节每周清除1次。 | 杂草未去除：按10元/株扣款。 |
|  |  |  | 清除的杂草要及时清运、掩埋或异地制作肥料。 | 杂草未及时清运：按100元/处扣款。 |
|  |  | 5、施肥：树木休眠期和种植前，需施基肥，生长期可按植株生长势施追肥，确保树木生长旺盛。 | 根据树种、树龄、生长势和肥料种类以及土壤理化性质等条件，对每株乔木进行施肥。 | 未施肥：按20元/株扣款。（施肥前应报告主管部门，否则视同未施肥）。 |
|  |  |  | 施肥以复合肥为主，配合有机肥施用。采用环状施肥法，沟外径与冠幅相等，沟深30cm；每季度不低于1次，每次每株不低于1公斤，肥料不得触及树叶。 | 未按规范施肥：按10元/株扣款。 |
|  |  |  | 主干道、景观道路的行道树需提高施肥量，原则上每季度不低于2次，每次每株不低于1公斤。 | 未施肥或未按标准施肥：按15元/株扣款。 |
|  |  |  | 施肥后及时清理白色垃圾、废料残渣等。 | 清理不及时：按100元/处扣款。 |
|  |  | 6、防风、防寒：树木支撑统一美观，无倒伏树木，无冻害产生。 | 每年6月份前完成支撑检查、绑扎、加固等工作，易倒伏做好台风预防工作，树木支撑统一采用杉木材质。 | 未采取防风措施：按10元/株扣款。 |
|  |  |  | 每年12月中旬完成涂白、包裹、培土等防寒工作。 | 未采取防寒措施：按10元/株扣款。 |
|  |  |  | 涂白高度统一为1.2米，涂抹均匀，香樟等不耐寒树木要采取包裹措施，树木支撑统一、美观，歪斜及残破支撑要及时更换，并定期松绑铁丝。 | 措施不规范：按5元/株扣款； |
|  |  |  | 台风或寒冷天气无倒伏树木，无冻害死亡树木。 | 无措施或措施不规范致苗木倒伏、死亡：按100元/株扣款，死亡缺株按原状补植。 |
|  |  | 7、病虫害：病虫害防治及时，无病虫害蔓延现象，树木生长良好。 | 积极主动采取预防措施，结合冬季树木修剪，及时清理消灭越冬虫蛹、虫茧及病原体。 | 无预防措施或预防不力致树木产生病虫害：按30元/株扣款。 |
|  |  |  | 每年药物防治5次以上，人工防治2次以上；发现病虫害，及时采取治疗措施，防止蔓延，有蛀虫树洞要及时填补，施药时间早上9：00以前完成，晚上6：30后开始，无药害产生。 | 治疗不及时或措施不当致苗木损伤或死亡：按50元/株扣款。死亡缺株按原状补植。 |
|  |  | 8、死树的处理与补植：绿化带内无死树，无缺株。 | 绿化带内死树一经发现，应第一时间连同根部挖除，并报告主管部门，做好报损登记。 | 死树未及时清除，按500元/株扣款。 |
|  |  |  | 主观因素造成的缺株，应于气候条件适宜时安排补植，树木品种、规格应与原有树木相同。若改变原树种或规格，则须与原来的景观相协调。 | 因养护措施不当等主观因素造成的缺株未及时补植按：按200元/株扣款。 |
| 二、 | 灌木、绿篱 | 1、修剪：绿篱、模纹图案生长旺盛，修剪整齐美观；灌木及造景植物造型优美，整齐统一。 | 绿篱每年修剪不低于12次，遵循“先上后下，先内后外，去弱留强，去老留新”的原则，线条润畅，轮廓明显，高度1～1.2米左右，生长超过10cm应安排修剪，三面整齐平整。 | 绿篱修剪不及时或不规范：按30元/㎡扣款。 |
|  |  |  | 球类等造景植物每年修剪不低于15次，修剪圆整，直径1.5米左右，生长超过10cm应立即安排修剪；同一地点的大小、规格要一致。 | 球类造景植物修剪不及时或不规范：按20元/株扣款。 |
|  |  |  | 花灌木每年修剪不低于2次，修剪均匀，促进短枝和花芽的形成，剪口呈45度倾斜，其中紫薇超过2cm枝条原则上保留。 | 花灌木修剪不及时或不规范：按10元/株扣款。 |
|  |  | 2、疏枝、抹芽：生长期要进行抹芽、疏枝等工作，确保树木营养分配均匀，树形良好。 | 不定芽、蘖生芽、徒长枝不得超过15cm。 | 抹芽不及时：按20元/株扣款。 |
|  |  |  | 抹芽时切口平整，不得拉伤树皮。 | 抹芽损伤树体：按30元/株扣款。 |
|  |  | 3、绿篱覆盖率：绿篱覆盖率100%，无亮脚。 | 模纹绿篱无缺株裸露、无空档、无死脚，缺株要及时补植，补植品种规格与原有一致。 | 因养护措施不当致绿篱缺株裸露：按30元/㎡扣款。 |
|  |  | 4、除草：绿篱灌木下无杂草，干净整洁。 | 生长季节每周排查并除草1次。 | 除草滞后：按5元/㎡扣款。 |
|  |  | 5、施肥：生长期可按植株生长势施追肥，确保生长旺盛。 | 灌木采用环状施肥法，沟外径与冠幅相等，沟深15cm；每季度不低于2次，每次每株不低于0.3公斤，肥料不得触及树叶。 | 未施肥或施肥不规范：按5元/株扣款。 |
|  |  |  | 色块采用撒施法，每季度不低于2次，每亩每次不低于30公斤，施肥后及时浇水以防“烧苗”，或者安排在雨前雨中施肥。 | 未施肥或施肥不规范：按5元/㎡扣款。 |
|  |  | 6、浇水与排涝：对绿篱、灌木进行适期适量浇水、喷水，及时抗旱，确保正常生长。绿地内不积水，坑洼地段必须及时填平，确保雨后积水及时排除。 | 绿篱干旱时期每周浇水不低于2次，浇水必须浇透。 | 绿篱浇水不及时：按30元/㎡扣款。 |
|  |  |  | 灌木及球类造景植物干旱时期每株每周浇水不低于2次，浇水必须浇透；雨后如有积水3小时必须排出。 | 灌木浇水不及时：按30元/株扣款。 |
|  |  |  | 灌木及球类造景植物浇水前必须松土打围堰，夏季在傍晚进行浇水，冬季中午进行，浇水水流不能过急，防止地表泾流。 | 浇水不规范：按10元/株扣款。 |
|  |  |  | 旱季或雨季无绿篱、灌木死亡。 | 浇水、排水不及时致苗木死亡：绿篱按50元/㎡扣款，灌木按50元/株扣款，死亡缺株按原状补植。 |
|  |  | 7、病虫害防治：病虫害防治及时，无病虫害蔓延现象，绿篱及灌木生长良好。 | 每年药物防治5次以上，人工防治2次以上；发现病虫害，及时采取治疗措施，防止蔓延，施药时间早上9：00以前完成，晚上6：30后开始，无药害产生。 | 无预防措施或措施不力致病虫害：球形灌木按30元/株扣款；模纹及绿篱按30元/㎡扣款，死亡的按原状恢复。 |
| 三、 | 草坪、四季草花、地被植物 | 1、覆盖率：草坪及地被植物覆盖率100%，无枯黄、斑秃、裸露。 | 草坪及地被无裸露、斑秃现象，裸露要及时补种，补种品种与原状一致。 | 草坪及地被裸露：按5元/㎡扣款。 |
|  |  | 2、修剪：草坪修剪整齐，无遗漏；地被植物冬季清理干净整洁。 | 草坪按三分之一原则修剪，生长季每月修剪不低于4次，黑麦草草坪高度不高于5cm，高羊茅草坪不高于6cm，狗牙根草坪不高于4cm，修剪平整、无遗漏，暖季型草坪秋季最后一次修剪需重修；鸢尾、萱草等宿根地被冬季枯叶要清理干净。 | 草坪或地被修剪不及时、不规范：按5元/㎡扣款。 |
|  |  |  | 修剪的草屑、枯黄杂物清理干净，及时运出。 | 修剪后碎草未及时清理或乱倾倒：按200元/处扣款。 |
|  |  | 3、除草：草坪及地被内无杂草。 | 生长季节每周排查并除草1次。 | 除草滞后：按5元/㎡扣款。 |
|  |  | 4、病虫害：草坪长势良好、色泽鲜艳、无枯黄、病斑、黑腐、萎蔫等现象。 | 每年药物防治5次以上，人工防治2次以上；发现病虫害，及时采取治疗措施，防止蔓延，施药时间早上9：00以前完成，晚上6：30后开始，无药害产生。 | 未预防或预防不及时致病虫害：按5元/㎡扣款。 |
|  |  | 5、浇水、排涝：对草坪及地被进行适期适量浇水、喷水，及时抗旱，确保正常生长。绿地内不积水，坑洼地段必须及时填平，确保雨后积水及时排除。 | 草坪干旱时期每周浇水不低于3次，浇水必须浇透；草坪雨后如有积水3小时必须排出。 | 浇水、排涝不及时：按5元/㎡扣款。 |
|  |  |  | 旱季或雨季浇水排水及时，无死亡草坪、地被植物。 | 浇水或排涝不及时致草坪死亡：按10元/㎡扣款。 |
| 三、 | 草坪、四季草花、地被植物 | 6、施肥：冷季型草坪宜在春、秋施追肥，暖季型草坪宜在晚春或休眠期前后追肥；追肥应以复合肥为主，确保草坪生长茂盛。 | 采用撒施法，每季度不低于2次，每亩每次不低于20公斤，施肥后及时浇水以防“烧苗”，或者安排在雨前雨中施肥。 | 未施肥或施肥不当致草坪生长势较差，按5元/㎡。 |
|  |  | 7、切边：草坪中的树穴、色块边缘，路牙石边缘应根据实际情况进行切边，防止蔓延。 | 切边保持线条清晰、整齐，路牙石边切边宽度5cm左右。 | 草坪未进行切边：按2元/m扣款。 |
| 四、 | 其他 | 1、其他地段除草：定期对绿地内园路铺装、大树下、绿化带边缘以外进行除草，无其他杂物。 | 绿化带内铺装、大树下及其他没有色块、草坪、乔灌木地段要及时清除杂草、杂物，生长季节每周排查除草1次。 | 除草不及时，按5元/㎡扣款。 |
|  |  |  | 主干道绿化带外5米以内无杂草，次干道绿化带外3米以内无杂草。 | 杂草、杂物清理不及时：按2元/㎡扣款。 |
|  |  | 2、绿地保洁：安排专人清理绿化带中塑料瓶袋、烟头、烟盒、纸屑、石块、渣土、白色垃圾、漂浮物、市政废弃物、枯枝落叶等杂物。 | 动态清理绿化带垃圾，垃圾产生后要及时清理。 | 绿地内垃圾未及时清理：按50元/处扣款。 |
|  |  |  | 秋冬季节树木枯枝落叶要及时清理，绿化带干净整洁。 | 枯草、落叶未及时清理：按30元/㎡扣款。焚烧枯枝落叶：按3000-5000元/起扣款。 |
|  |  |  | 杜绝环卫工人在绿化带内倾倒垃圾、渣石等污染物，一经发现，倾倒的垃圾由乙方无偿清理。被垃圾污染的绿化土由乙方自费更换。 | 环卫工人在绿化带内倾倒垃圾、渣石等污染物，按2000元/起的标准进行扣款。 |
|  |  | 3、绿化苗木及设施保护：采取有效措施防止管理范围内绿化苗木及设施被盗、遭人为损坏；防止在绿化带晾晒衣物。 | 加强巡查，发现树木倒伏、事故现场、苗木及设施遗失或施工损坏，及时采取措施，报告相关部门，做好记录。 | 绿化苗木及设施遗失、损坏未及时处理、上报：按500元/起扣款。 |
|  |  |  | 及时劝止居民在绿化带拉绳晾晒衣物，并及时清除，劝止无效报告城管执法处理。 | 有拉绳、晾晒等现象为劝止或未报告城管：按200元/次扣款。 |
|  |  |  | 杜绝绿地内有违章种植、种菜等现象，如有违章种植及时清除。如遇阻工报告城管执法处理。 | 绿化带内违章种植、种菜：按200元/㎡扣款。 |
|  |  | 4、工作纪律：工作规范，无安全事故及不良影响事件发生，无不文明行为。 | 现场作业人员充足，着装统一，安全规范，举止文明，符合交通部门相关安全作业要求。 | 发生安全事故或造成不良影响：按500元/次扣款，责任由养护单位承担。 |
|  |  | 5、工作通知：负责人24小时通讯畅通，高度重视主管部门下达的通知及任务，于限定时间内完成相关工作内容，并及时反馈相关信息。 | 按时完成通知任务，按时报送相关资料，按时参加会议，按时做好现场路线保障等工作。 | 未超出合同范围的工作通知未能在限定的合理时间内完成或完成的质量不符要求：按200元/次扣款。 |
|  |  | 6、因养护不到位，受新闻媒体曝光、12345群众举报、企业投诉、上级部门通报、领导批评等问题 | 情况属实按如下标准处罚。 | 按情节轻重，每起处罚1000-10000元。 |

附件4：连云港经济技术开发区四季草花换植质量标准及作业要求

连云港经济技术开发区四季草花换植质量标准及作业要求

一、质量要求

1、要确定专人负责制定订种计划，筛选种子质量稳定、品质有所保证的种子公司购买F1代花卉种子。

2、所有花卉均需植株整齐，高度在15-35cm之间，花朵大小一致，矮牵牛花径不低于5厘米，孔雀草花径不低于3厘米，一串红不少于3个分枝等。

3、所用花卉凡属同一品种均需高度一致，冠幅相同，花形整齐，色彩纯正。

4、每次栽植之前改良原种植土，平均30cm深并增施有机肥。

5、所用花卉以国旗红、金黄、粉红等颜色为主，合理搭配，不同品种、花色搭配片植，但不宜单株混栽。

6、花池无杂草、枯枝败叶、积水，清洁卫生。

7、每季用花盛花期要求：春季不低于65天，夏季不低于60天，秋季不低于65天，冬季（羽衣甘蓝或其它色叶植物保持观赏效果）不低于120天，室内摆花不低于30天，未达到上述时间要求及时更换，确保观赏效果。

8、败蕾要及时摘除。

二、花坛设计要求

1、做到渲染气氛，美化环境，组织交通。

2、和环境所处地点相协调，形状、大小布置方式及图案，色彩要做到统一，不同环境要求不同的花坛式样。

3、色彩鲜红、艳丽，突出群株的色彩美，注意一个花坛配色不宜超过两种。

4、图案外部轮廓以线条简洁为宜，内部纹样稍精细，可设计成花瓣类，星芒类，多边形类，自然曲线类，水纹云卷类，微章类，文字类，自然形体类，但纹样不可过细。

5、形成的华丽纹样要精美细致，有长期的观赏性。

三、施工要求

1、栽植之前要施少量有机肥，深翻，然后，按设计的高度坡面耕平，松紧度一致，防止浇水后产生不均匀下沉，出现高低不平现象。

2、放线

一般先将花坛面均分之后，再按图用白灰撒在所划的线上，也可选用铁丝按设计的图案放样，再划到花坛面上。

3、栽植

按图按先里后外，先左后右，先栽主要后栽映衬花卉的顺序进行，栽时要按地面随时整齐，做到苗齐地平，栽完后浇透水，并注意养护管理。

4、密度：根据不同的花卉品种选择与之相适应的栽植密度，以花、叶搭接为准。

5、养护要求

（1）应充分浇水，同时每两周追肥一次，切记肥水浇入柄后引起腐烂。

（2）定期打药，以防为主。

（3）及时摘除残花败蕾、杂草等。

（4）未达到质量要求中花期的枯死花卉及时更换，确保观赏效果。

（5）缺损花卉及时补植。

（6）防旱排涝要及时。

附件5：绿化养护年度付款计划表

| 绿化养护付款比例计划表 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 事项 | 付款月份 | 主要工作内容 | 占全年经费比例 （%） |
| 1 | 绿化养护 | 1 | 施肥清理保洁修剪 | 6 |
|  |  | 2 | 施肥清理保洁修剪 | 6 |
|  |  | 3 | 春灌清理整地补植 | 7 |
|  |  | 4 | 春灌清理补植保洁 | 8 |
|  |  | 5 | 除草浇水修剪保洁 | 8.5 |
|  |  | 6 | 除草浇水修剪防治 | 9 |
|  |  | 7 | 除草浇水修剪防治 | 10.5 |
|  |  | 8 | 除草浇水修剪防治 | 10.5 |
|  |  | 9 | 除草浇水修剪防治 | 10.5 |
|  |  | 10 | 除草浇水修剪防治 | 9 |
|  |  | 11 | 除草浇水修剪涂白 | 8 |
|  |  | 12 | 施肥清理保洁修剪 | 7 |
| 2 | 草花换植 | 5 | 春季草花换植 | 25 |
|  |  | 8 | 夏季草花换植 | 25 |
|  |  | 10 | 秋季草花换植 | 25 |
|  |  | 12 | 冬季草花换植 | 25 |
| 3 | 草坪换植 | 12 | 春季草坪换植 | 100 |

附件6、连云港开发区环卫保洁作业要求及质量标准

环卫保洁作业要求及质量标准

一、连云港开发区道路清扫保洁作业要求及质量标准

| 序号 | 作 业 要 求 | 质 量 标 准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 区主次干道，街巷道路清扫工作实行“四定一包”，即定人、定岗、定责、定时、包质量良好。每天上下班要有考勤记录，确保清扫保洁，如发现迟到、早退、不到岗人员，要作扣款处理。 | 建立岗位责任制和完善的管理体系，按段设岗，按岗定人；清扫保洁人员上岗时，一律穿戴标志性统一着装；遵守劳动纪律，按时上下班，不迟到、早退、怠工、旷工，工作时间不干私活，不吵架、聊天，不擅离责任区；有环卫专项督察小组，负责日常环卫检查和完善工作，确保环卫人员按质完成工作任务。 |
| 2 | ①每日清扫时间： 一、二、三级路面： 春秋冬：上午7:00～8:00； 下午13:30～15:30 夏季： 上午5:30~7:30； 下午14:30～16:30 一级路面完成一日三次清扫，二、三级路面完成一日两次清扫,每天上午11点前路面要有清扫人员在现场。 ②每次清扫成形的小土堆，必须在清扫任务结束前清理完毕并及时清运干净，要随清随运，未清运干净不得退场；上午清扫出的土堆不能留在下午处理；下午清扫出的土堆不能滞留到第二天，在时限内未处理将予扣款。 ③清扫出的垃圾要倒入指定的垃圾中转站，不得随意倾倒在路旁、边道、桥下、沟边、河坡、空白地段；也不能将清扫出的尘土或其它垃圾倒入绿化带；如检查出此类行为，将对保洁承担单位作出处罚。 ④中心区法院周边、大转盘、西北入口、昆仑山路、纬一路（引水桥-大转盘）的路面清扫，要于每天早上7:30前完成，清扫完毕要进行降尘喷洒，并于8:00前完成其沿线的洒水工作。 | ①路面清扫要先横后竖再打边，做到“七净六无”，即地面净、路牙净、窨井净（含雨水井集水口）、人行道净、绿化带净、垃圾净；无淤泥积土，无碎石砖瓦屑，无丢弃垃圾，无漏扫地段，无污水污物，无抛洒杂物。 ②中心区法院周边（北至北入口，西至西入口，南至长江路，东至峨眉山路）、新海连大厦、创智大厦、综保区、周边环境整洁，路面无扬尘、无污水溢流、无积尘积土、无生活垃圾。 |
| 3 | ①每日保洁时间： 窗口地段（中心区法院周边、新海连大厦周边、创智大厦、游园广场等）：6:00～22:00，16小时保洁； 一级道路：8:00～18:00，10小时保洁；二、三级道路8小时保洁。 ②清除路面、空白地块、绿化带外侧的白色污染、塑料袋及其它污染物；清除路面抛洒石子、渣土、煤灰、浮土等污染，保证保洁质量。 ③每星期天，应组织保洁人员清除人行道板杂草。 ④中心区法院周边（北至北入口，西至西入口，南至长江路，东至峨眉山路）；新海连大厦、创智大厦、中云火车站周边主要路段、大转盘和窗口地段应16时保洁，始终有保洁人员巡查，保洁承包责任要有专人负责监管，发现抛洒及污染或接到管理单位应急清理通知，应立即组织人员处理，不能延误、拖拉。发现有烟蒂、塑料袋等污染杂物应随时有人清拣，如出现无人清拣要作相应扣款处理。 ⑤区内主次干道、广场、窗口地段环境整洁。 | ①保洁时间内始终有人值守。 ②道路、空白地块、及绿化带外侧无倾倒垃圾，无荒草杂物、无白色垃圾、无塑料袋、废纸张等、无瓜皮果壳等杂物、无抛洒污染。 ③人行道板路面无杂草。 ④中心区法院周边主要地段、中心区大转盘；新海连大厦、创智大厦等窗口地带环境卫生良好，无各类污染。 ⑤中心区法院、西入口、喷泉广场，新海连大厦、创智大厦、综保区周边等重要地段无烟蒂、痰迹、纸屑、塑料袋等污染。 |
| 4 | ①有专人负责并组织人员清理路面抛洒污染，有应对措施，保证在发现的第一时间内做出反应；如发现在第一时间内不作反应，将对保洁承包单位做出扣款处罚。 ②路面出现渣土、沙石、泥土、煤灰抛洒污染时，环卫人员应及时清理。 ③清理成堆的小土堆，应立即清运干净，不要滞留。 ④不能将清理出的沙石、渣土随意倾倒在绿化带或将雨水井填埋，发现此类行为，将予以扣款。 ⑤及时将装载车辆抛下的石块清理干净。 ⑥路面有抛下的淤泥污染，要将其铲除干净。 | ①有专人指挥和有应对措施，在发现的第一时间内能组织人员清理，行动迅速。 ②抛洒物清理干净、路面无渣土、沙石、煤灰、积土、浮土。 ③路边、路牙附近无小土堆。 ④保证绿化带无倾倒浮土。 ⑤路旁、路牙处无石块。 ⑥路面无污染泥块。 |
| 5 | ①雨水集水井、窨井定期清掏，清掏出的垃圾一律送至垃圾中转站，不得随意倾倒或倒入路边果皮箱。 ②负责看护雨水井篦。 | ①雨水集水井、窨井井口无封堵，井内无杂物，井底无淤积，出水口无堵塞。 ②确保雨水井篦不发生被盗。 |
| 6 | 清理道路两旁墙面、灯杆、电线杆上乱涂乱画、小广告等各类污染物 | 墙壁、灯杆、电线杆上无张贴小广告、乱贴乱画等污染物。 |
| 7 | 西北入口、黄河路、新光路、大港路、金桥路、黄海大道、金桥路、花果山大道等主干道路路面每天冲洗四次 | 路面整洁清爽，无积土沉淀，无淤泥泥痕。 |
| 8 | 作业台帐齐全 | 作业有记录 |

二、连云港开发区河道水域保洁作业要求及质量标准

| 序号 | 作业要求 | 质量标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 定人、定岗、定责，及时作业保洁，保证河面、河坡环境卫生。 | 制定岗位责任制，专人负责水域、河坡保洁，有专项管理措施。 |
| 2 | 清除水面漂浮垃圾、塑料袋、塑料盒、废纸张及其它污染物。 | 水面无漂浮垃圾及其它污染杂物。 |
| 3 | 清理河坡白色垃圾、生产和生活垃圾；清除河坡各类污染杂物和零星垃圾并将其运往垃圾中转站。 | 岸坡无塑料垃圾袋、无污染杂物、无暴露垃圾。 |
| 4 | 清除水面水藻、水草，防止水面河道被覆盖淤塞。 | 水面无覆盖淤塞水藻、水草。 |
| 5 | 及时清理桥下倾倒垃圾、废弃杂物、杂草；检查发现桥下有积土、倾倒垃圾、杂草等将予以扣款。 | 桥下整洁，无垃圾倾倒、无塑料袋、无乱堆杂物、无孳生杂草。 |
| 6 | 河道水域保洁应有定期清理计划和措施，并及时实施。 发现河道、河岸因未及时清理出现塑料袋、白色垃圾等，将对承包单位作扣款。 | 有定期清理保洁计划，组织实施及时，无明显的视觉污染。 |
| 7 | 作业有台帐记录 | 台帐齐全 |

三、连云港开发区公厕保洁作业要求及质量标准

| 序号 | 作业要求 | 质量标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 定人、定岗、定责、定时，确保公厕打扫清洁、卫生。 | 每天有专人按时清理、打扫、冲洗公厕，及时维护和保洁环卫设施。 |
| 2 | 公厕保洁 ①公厕上午8：30点前打扫完毕； ②保洁时间：8:30~19:00； ③公厕保洁达到创卫、创文要求。 | ①地面、坑位、废纸篓、门、窗、墙壁，灯具、洗手盆、冲水箱等处完好整洁；地面、蹲位等无积水； ②公厕墙壁、隔板无乱刻乱画，废纸篓等每日清倒一次。 ③便池无尿碱； ④公厕标志、图形等完好、整洁、醒目。 |
| 3 | 厕内光线充足，空气流通。 | 公厕内无明显臭味，光线明亮。 |
| 4 | 公厕保洁 ①按时完成保洁任务，不得遗漏保洁； ②清洗保洁彻底； ③公厕周围环境卫生。 | ①公厕设施无张贴物，无乱刻乱画现象； ②蹲坑、便池净； ③厕所内及周围5米范围内清洁卫生，无暴露性垃圾； ④公厕内无蛛网，墙面无脱落。 |
| 5 | 公厕夏季每天消杀一次，春冬季节经常消杀，初冬消杀一次。 | 公厕内无蝇蛆孳生。 |
| 6 | 维护看护好公厕设施。 | 确保公厕设施完好，无毁损。 |
| 7 | ①贮粪池有盖，盖板无污染； ②贮粪池一年清掏一次。 | ①盖板完好整洁无污秽物； ②确保贮粪池内无淤泥粪便，管道无堵塞，粪便不满溢。 |
| 8 | 检查时发现公厕保洁未达标，每出现一次均予扣款。 | 确保按质量标准完成各项保洁任务。 |
| 9 | 有保洁台帐。 | 做好日常保洁记录。 |

四、连云港开发区果皮箱及其他城市家居保洁作业要求及质量标准

| 序号 | 作业要求 | 质量标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 定人、定岗、定责、定时，保证果皮箱整洁卫生。 | 及时清除果皮箱内垃圾，保持外观整洁。 |
| 2 | ①保洁时间：6:00~18:00； ②果皮箱每天清掏一次，上午8:30前完成。 | ①果皮箱表面无小广告，无张贴物，无乱刻乱画； ②果皮箱无积压垃圾； ③外观整洁无污染； ④每天清擦一次； ⑤果皮箱入口处无污秽物。 |
| 3 | 果皮箱桶内放置塑料袋，垃圾实行袋装化，垃圾清掏完后，即更换塑料袋。 | 丢入果皮箱垃圾实行袋装化。 |
| 4 | 果皮箱摆放端正，无塌陷、破损。 | 箱体摆放不歪斜，箱体完好。 |
| 5 | 负责果皮箱看护和维护。 | 如有塌陷变形，及时整形恢复，在安放地段不发生丢失。 |
| 6 | 定期消杀灭蝇。 | 果皮箱内无蝇蛆，无异味。 |
| 7 | 外表不清洁，垃圾未袋装化，未及时清掏，损坏未及时维护，每发现一次均予扣款。 | 按作业要求完成保洁任务。 |
| 8 | 公交站台、广告灯箱、桥梁栏杆、路灯杆定期安排清洗保洁；清理表面灰尘，清除广告等表面附着物 | 无积尘，表面光洁 |
| 9 | 保洁作业有记录。 | 台帐齐全。 |

五、连云港开发区垃圾清运作业要求及质量标准

| 序号 | 作业要求 | 质量标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 定人、定岗、定责、定时、垃圾及时清运干净。 | 有完善的岗位责任制和管理制度。 |
| 2 | ①每日上午8：30前，下午16点前完成垃圾收集，将区内各路段点的垃圾桶垃圾运送到垃圾中转站或直接运往大浦垃圾焚烧厂作无害化处理； ②保证上下午及时清运垃圾； ③垃圾日产日清，垃圾外运至指定的垃圾处理场； ④作业完毕后，场地、坑槽等处及时打扫，无杂物和垃圾。 | ①区内各级路段垃圾倾倒点和生活区的垃圾桶、垃圾箱、垃圾池收集倾倒干净，周围场地无残留垃圾； ②垃圾中转站池内及场地周围无抛洒零星垃圾。 |
| 3 | 及时将人口集中区域及城乡结合部垃圾清运干净。 | 范庄、久和、昌圩、绿地等各居住集中区、城乡结合部各垃圾点无积存垃圾。 |
| 4 | 对道路红线外15米范围内的垃圾进行日常清运。 | 道路红线外15米范围内无零星垃圾、倾倒垃圾、积存垃圾。 |
| 5 | 对空白地块区域内的建筑垃圾、生活垃圾、污染杂物按月及时集中清运。 | 空白地块区域无污染垃圾、杂物。 |
| 6 | 及时对河坡中的垃圾进行清运。 | 河坡无积存垃圾。 |
| 7 | 对打捞出的河道水藻、水草等水生植物垃圾及时清运。 | 河坡无打捞出的水藻、水草等水生植物垃圾。 |
| 8 | 清运车辆罩好，确保沿途无抛洒滴漏。 | 确保密闭运输，路面、广场无抛洒滴漏垃圾。 |
| 9 | ①3-12月每月对垃圾桶、垃圾箱、垃圾池、垃圾斗及中转站定期进行卫生消毒； ②中转车辆每周定期冲洗一次； ③夏季每天对垃圾设施消杀一次。 | ①保持中转、清运车辆整洁，无污垢； ②预防病害蚊蝇孳生。 |
| 10 | 保持垃圾桶（箱、房）外表整洁。每天有专人保洁擦洗。 | 垃圾桶（箱、房）无污染。 |
| 11 | 垃圾桶、垃圾房、垃圾箱有盖，实行密闭化管理，每天有专人巡查清理将暴露在外垃圾及时投放箱内。 | 垃圾桶、果皮箱、垃圾箱等垃圾收集点周围无暴露性垃圾。 |
| 12 | 垃圾清运未按要求完成，每出现一项均予扣款。 | 确保按要求完成垃圾清运的每项工作。 |
| 13 | 清运作业台帐齐全。 | 清运保洁有记录。 |

六、连云港开发区广场清扫保洁要求及质量标准

| 序号 | 项目 | 作业要求 | 质量标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 岗位要求 | 定岗、定人、定责、定时，确保广场整洁。 | 建立岗位责任制，上岗作业一律穿戴统一的环卫标志，保质保量按时完成清扫保洁任务。 |
| 2 | 广场清扫 | ①每日清扫两次； 春秋冬时间：上午：6:00~8:00夏季上午：5:30~7:30 下午：14:00~15：30完成清扫 ②垃圾及时清运干净，并倒入指定的垃圾中转站，不得随意倾倒；发现随意倾倒均予扣款。 ③根据需要开展广场洒水降尘。 | 路面整洁，无漏扫地段、抛洒杂物，无丢弃垃圾。 |
| 3 | 广场保洁 | ①每日保洁时间：8:00~18:00；保洁时间内发现擅离岗位出现一例均予扣款。 ②清除广场路面、绿化带、草坪白色垃圾及其它污染，确保广场整洁。 ③广场内塑料袋、烟蒂、瓜皮果壳等丢弃杂物及时清除，每发现一例将均扣款。 | ①广场路面无塑料袋、塑料盒、废纸张、瓜皮果壳、烟蒂、痰迹、胡乱丢弃杂物污染； ②绿化带内无塑料袋，无倾倒垃圾、无污染杂物。 |
|  |  | 随时清除广场周围张贴物，小广告，乱涂乱画等各类污染物；发现小广告未及时清除均扣款。 | 广场周围无张贴、小广告，无乱涂乱画等。 |
|  |  | 广场每周冲洗一次。 | 广场路面整洁，无尘土、无积土沉淀，无淤泥泥痕。 |
| 4 | 作业台帐 | 台帐齐全。 | 作业有记录。 |

七、连云港开发区人口集中区域清扫保洁作业要求及质量标准

| 序号 | 项目 | 作业要求 | 质量标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 岗位要求 | 定人、定岗、定责、定时，包清扫保洁质量良好。 | 建立岗位责任制，街区清扫保洁卫生管理责任制，上岗作业一律穿戴统一的环卫标志，确保按时完成清扫保洁任务。 |
| 2 | 道路清扫 | ①道路清扫每日两次： 上午：6:00~8:00；下午：14:00~16:00 ②将清扫的垃圾及时清运并倒入指定的垃圾中转站，不得随意倾倒。检查时，发现有随意倾倒现象，每出现一次，均要扣款。 ③检查时，发现人员不在岗、迟到或早退要作扣款处理。 ④清扫未按要求完成，每出现一次，均作相应扣款。 | 路面清扫做到“七净六无”， 即地面净、路牙净、窨井净（含雨水井集水口）、人行道净、绿化带净、垃圾净、行道树坑净；无淤泥积土，无碎石砖瓦屑，无丢弃垃圾，无漏扫地段，无污水污物，无抛洒杂物。 |
| 3 | 日常保洁 | 每日保洁时间：8:00~18:00 | 路面整洁，无塑料袋、无烟蒂、无瓜果皮壳、无丢弃杂物。 |
|  |  | 清理各类排洪沟及其他路段涧沟内垃圾、塑料袋及其它污染物，未及时清理，对保洁承包责任单位作扣款处理。 | 排洪沟无积存垃圾、塑料袋等污染物。 |
|  |  | 清除道路两旁墙壁、灯杆、电线杆上乱涂乱画、小广告等，小广告未及时清除要扣款。 | 墙壁、灯杆、电线杆上无张贴小广告无乱贴乱画。 |
|  |  | 清除集市道路上垃圾、塑料袋，在保洁时间内，发现无人塑料清拣塑料袋清理入垃圾筒，均作扣款处理。 | 集市道路整洁干净、无各类污染物。 |
|  |  | ①雨水集水井、每星期清掏一遍，清掏的垃圾一律送到中转站，不得随意倾倒。 ②负责看护雨水井篦。 ③雨水集水井未及时清掏或清掏不彻底，要作相应扣款。 | ①雨水井、口无封堵，井内无杂物，井底无淤泥，出水口无堵塞。 ②确保雨水井篦不发生被盗。 |
| 4 | 作业台帐 | 清扫保洁作业有记录 | 作业台帐齐全 |

八、连云港开发区公共广场（游园）清扫保洁作业要求及质量标准

| 序号 | 项目 | 作业要求 | 质量标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 工作制度 | 定人、定岗、定时，喷泉广场保洁。 | 清扫保洁人员上岗时，一律按规定穿戴统一的环卫标志，定时按环卫清扫一级标准进行清扫保洁。 |
| 二 | 广场铺装路清扫保洁 | ①每日清扫时间：春秋冬时间：上午：6:00~8:00 夏季清扫时间：上午5:30~7:30；下午 14:30~16:30 一日两清扫。 ②认真清扫，确保广场路面干净。 ③清除泥块，积土、杂物、垃圾等污染。 | 广场铺装路面无淤泥积土、无碎石砖屑、无零星垃圾丢弃、无漏扫地段、无污水污物。 |
|  |  | ①全天保洁； 每日保洁时间：8:00~18:00。 ②用拖把将铺装面擦洗干净。 ③雨水集水井每十天清掏一遍。 | 路面无白色垃圾、塑料袋、废纸张、瓜皮果壳等杂物。 |
|  |  |  | 雨水井篦无积土杂草封堵，井内无杂物。 |
|  |  |  | 花岗岩铺装路面报保持整洁光亮； 各类园林小品清洁卫生；广场路面无杂草。 |
|  |  | 广场铺装路每月擦洗一次 | 广场地面无尘土，淤泥。 |
| 三 | 绿地、花坛、树池保洁 | ①每日保洁时间：8:00~18:00。 ②清除绿化带内污染物杂物。 ③花坛每周清擦不少于一遍。 ④树池边框每天清理干净。 | 绿地内不得有垃圾、积土、垃圾袋、塑料盒、废纸张、烟蒂等污染杂物；绿地内不得堆放各类堆积物，不得停放自行车和各种践踏草坪行为。 |
|  |  |  | 花坛内不能有塑料袋、废纸张、白色污染物； 保持花坛台面、壁面整洁，无灰尘、无张贴和乱刻乱画现象。 |
|  |  |  | 树池内及树池周围不许有瓜皮果壳、废纸张、塑料袋等杂物；保持树池边框整洁。 |
| 四 | 水池保洁 | ①及时清除水地面漂浮塑料袋及污染杂物，保持池水清净； ②擦洗铺装面保持其整洁明亮； ③及时清除构筑物上污垢。 | 池面无塑料袋、泡沫塑料盒等漂浮物。 |
|  |  |  | 池内无水生动、植物。 |
|  |  |  | 池内无垃圾、泥块、碎石子等沉淀杂物。 |
|  |  |  | 确保池内建筑物整洁无污染。 |
|  |  |  | 保持水池池壁、平台、台阶、面壁等铺装面整洁明亮。 |
|  |  | 定期冲洗、换水 | 保持水质清澈。 |
| 五 | 建构筑物、雕塑小品及设施保结 | 及时冲洗和维持建筑物、雕塑小品和设施上尘土、污染物。保持广场建构筑物、雕塑小品及设施整洁。 | 广场、装饰灯具外表面无乱贴、乱涂、乱画现象，水下彩灯外罩、喷泉管道整洁。 |
|  |  |  | 控制室外墙面、张拉膜、人行通廊、石凳等建筑物及雕塑小品表面不能有乱刻、乱画、张贴物和其它视觉污染物。 |
|  |  |  | 建构筑物、雕塑小品及设施，周围不能有杂物。 |
|  |  |  | 果皮箱外表面整洁无污染，果皮箱周围3米范围内不能乱丢弃杂物、垃圾。 |
| 六 | 考核方法 | 未按要求完成保洁工作，每查出一项，要作相应扣款。 | 确保按广场保洁的每一项要求，完成各项任务。 |
| 七 | 作业台帐 | 作业有记录 | 台帐齐全。 |

附件7、连云港开发区道路清扫保洁作业检查考核扣款标准

连云港经济技术开发区道路清扫保洁作业检查考核扣款标准

| 序号 | 考核项目 | 检 查 内 容 | 扣款金额（元） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 道路一级 | 道路二级 | 道路三级 |
| 1 | 工作纪律 | ①未按规定穿戴，每发现一人 | 200 | 200 | 200 |
|  |  | ②有干私活、吵架、串岗、闲聊等，每发现一人 | 200 | 200 | 200 |
|  |  | ③擅离责任区域、脱岗，每发现一人 | 100 | 100 | 100 |
|  |  | ④未按时上下班，迟到、早退，每发现一人 | 100 | 100 | 100 |
|  |  | ⑤因请假造成责任路段人员空缺，应及时安排人员替补，无人替代，每发现一处； | 100 | 100 | 100 |
|  |  | ⑥未按规定配齐保洁人员，每缺一人； | 500 | 400 | 300 |
| 2 | 路面清扫 | 道路一级：①春、秋、冬：早晨8:00前，下午3:30前完成路面清扫； 夏季：早晨7:30前，下午5:00前完成路面清扫，不能在规定的时间内完成的，每发现一处 | 400 | 300 | 300 |
|  |  | 道路二级：①春、秋、冬：早晨9:00前，下午4:30前完成路面清扫； 夏季：早晨8:30前，下午5:30前完成路面清扫，不能在规定的时间内完成的，每发现一处 | 400 | 300 | 300 |
|  |  | 道路三级：①春、秋、冬：早晨9:30前完成路面清扫； 夏季：早晨9:00前，不能在规定的时间内完成的，每发现一处 | 300 | 200 | 200 |
|  |  | ②责任路段全天未作业的，每发现一次 | 500 | 400 | 300 |
|  |  | ③责任路段半天未作业的，每发现一次 | 250 | 200 | 150 |
|  |  | ④清扫后有波浪纹、浮土现象及漏扫地段，每10米 | 50 | 40 | 30 |
|  |  | ⑤责任路段交接处，八字口处未伸进2米，每发现一处 | 100 | 80 | 60 |
|  |  | ⑥未及时清扫人行道，有尘土、杂物污染，每发现一处； | 100 | 80 | 60 |
|  |  | ⑦清扫后的垃圾，未及时清运干 净，每发现一处； | 100 | 80 | 60 |
|  |  | ⑧路牙附近不干净有积土未清除，每发现一处 | 100 | 80 | 60 |
|  |  | ⑨将垃圾、积土倒入绿化带、道路外侧空地、桥下，每发现一处； | 200 | 200 | 200 |
|  |  | ⑩路面有积水、结冰、积雪、抛撒滴漏等未及时清扫，第发现一处，按每平方米 | 50 | 40 | 30 |
|  |  | ⑪未达到“以克论净”清扫标准（积尘、积泥、杂物重量）即：大气重点管控区域道路≤1克/平方米，一级道路≤3克/平方米、二级道路6克≤平方米、三级道路10克≤平方米、四级道路(背街小巷)乡村道路≤15克/平方米 | 5000 | 4000 | 3000 |
| 3 | 路面保洁 | ①保洁时间内，责任路段无人巡查保洁，每发现一次； | 200 | 150 | 100 |
|  |  | ②电灯杆、行道树、广告牌下有碎石、泥块、砖头、枯枝等污染物，每发现一处； | 100 | 80 | 60 |
|  |  | ③路面、绿化带内、路牙外侧及道路红线外15米范围内有塑料袋及白色垃圾污染，每发现一处； | 60 | 50 | 40 |
|  |  | ④路面有抛撒污染，未及时采取措施处理，每发现一处； | 60 | 50 | 40 |
|  |  | ⑤人行道板有杂草未及时清除，每发现一处 | 100 | 80 | 60 |
|  |  | ⑥道口不平整、杂乱、有杂草、垃圾等污染杂物，每发现一处 | 60 | 50 | 40 |
|  |  | ⑦路面有纸屑、瓜皮果壳、烟蒂等杂物未及时清除，每发现一处 | 100 | 80 | 60 |
|  |  | ⑧路牙及附近有明显泥垢，路灯杆有污迹，每发现一处； | 50 | 40 | 30 |
|  |  | ⑨保证公交站台、桥梁整洁，如站台内、桥面有塑料袋、白色垃圾、瓜皮果壳、烟蒂等污染杂物未及时清除；公交站宣传栏表面、台面及桥梁栏杆有尘土、污迹未及时擦洗干净，每发现一处 | 50 | 50 | 50 |
|  |  | ⑩保证公交站台设施完好无破损，如发现破损未及时维修更换，每发现一处 | 80 | 80 | 80 |
| 4 | 小广告 清除 | 道路两侧电杆、墙壁公交站台、桥梁栏杆等处有小广告、张贴物、乱涂乱画未及时清除，每发现一处； | 50 | 40 | 30 |
| 5 | 雨水集水小井清掏保洁 | ①雨水集水小井未及时清掏，每发现一处 | 100 | 80 | 60 |
|  |  | ②井口堵塞或杂物封口，每发现一处 | 100 | 80 | 60 |
| 6 | 道路降尘、路面、路牙冲洗 | ①路面、路牙、路灯杆每月冲洗一次，当月未冲洗 | 500 | 500 | 500 |
|  |  | ②正常天气，清洗车每天洒水降尘四次，每少一次 | 100 | 100 | 100 |
|  |  | ③路面未冲洗干净，每平方米 | 50 | 50 | 50 |
|  |  | ④及时冲洗清洗车，保证车身外表整洁，如车轮、车架夹带泥块，车体表面有尘土污染，每发现一处 | 80 | 80 | 80 |
| 7 | 环境保障 | ①突击人员及时到岗（相对正常上班时间），不能按时到岗，每发现一人； | 100 | 80 | 60 |
|  |  | ②环境卫生保障任务不能按要求及时完成，每发现一次 | 3000 | 3000 | 3000 |
|  |  | ③路面、道路外侧及绿化带有塑料代、白色垃圾，每发现一处； | 100 | 80 | 60 |
|  |  | ④道路未及时打扫干净，每发现一处按每平方米； | 15 | 12 | 10 |

续表

| 序号 | 考核项目 | 检 查 内 容 |  | 扣款金额（元） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 道路一级 | 道路二级 | 道路三级 |
| 8 | 路面抛撒污染清理 | ①路面抛撒污染发生后，不能在第一时间内采取有效措施，每发现一次 |  | 500 | 400 | 300 |
|  |  | ②环卫人员不能在30分钟内进行打扫路面抛撒石子、渣土、粉煤灰，污土等，每发现一人 |  | 50 | 40 | 30 |
|  |  | ③路面粘接泥块未铲除干净，每发现一处 |  | 50 | 40 | 30 |
|  |  | ④路牙边缘有积土，每10米 |  | 50 | 40 | 30 |
|  |  | ⑤路面清理后的小堆土，未及时清运干净，每发现一小堆 |  | 50 | 40 | 30 |
|  |  | ⑥路面有污土，每平方米 |  | 15 | 12 | 10 |
|  |  | ⑦尘土入绿化带、雨水井每发现一处 |  | 200 | 200 | 200 |
|  |  | ⑧路面清理完毕后，如需用水冲洗，应及时安排，未及时安排冲洗的路面，按每平方米 |  | 30 | 25 | 20 |
| 9 | 城市家居 | 桥梁栏杆、公交站台、广告灯箱、路灯杆及时清理干净，表面清洁无污垢，如未能清理干净 | 桥梁栏杆未清理干净每座扣 | 50 | 50 | 50 |
|  |  |  | 公交站台未清理干净每处扣 | 50 | 50 | 50 |
|  |  |  | 广告灯箱未清理干净每处扣 | 30 | 30 | 30 |
|  |  |  | 路灯杆未清理干净每根扣 | 20 | 20 | 20 |
| 10 | 标志牌 | 未按规定设置环卫责任标志牌 |  | 500 | 500 | 500 |
|  |  | 环卫标志牌设置不规范或损坏后未及时修复 |  | 300 | 300 | 300 |
| 11 | 作业台帐 | 检查作业台帐，无当天记录，每发现一天 |  | 50 | 50 | 50 |

连云港经济技术开发区空地及城郊结合部保洁作业检查考核扣款标准

| - 序号 | - 考核项目 | - 扣 款 内 容 | 扣款金额（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - 工作纪律 | - ①未按规定穿戴，每发现一人。 | 200 |  |
|  |  | - ②有干私活、吵架、闲聊等，每发现一人。 | 200 |  |
|  |  | - ③未按时上下班、擅离责任区域、旷工，每发现一人。 | - 200 |  |
| - 2 | - 道路红线外15米范围内保洁 | - ①有垃圾、杂物，每发现一处。 | 50 |  |
|  |  | - ②有塑料袋、废纸张等废弃物每发现一处。 | 50 |  |
|  |  | - ③有荒草未清理，每发现一处。 | 30 |  |
| - 3 | - 场地保洁 | - ①场内有倾倒垃圾，每发现一处。 | 30 |  |
|  |  | - ②场内有积成垃圾，每发现一处。 | 30 |  |
|  |  | - ③场内有未经许可堆放的堆积物，每发现一处。 | 50 |  |
|  |  | - ④场地有塑料袋、废纸张、废弃物等污染物，每发现一个。 | 30 |  |

连云港经济技术开发区水域保洁作业考核办法

| 序号 | 考 核 项 目 | - 扣 款 内 容 | 扣款金额（元） | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 岗位责任， 劳动出勤 | 全天未保洁，每发生一次。 | 300 |  |
|  |  | 未及时当天保洁任务，每发生一次。 | 50 |  |
| 2 | 水面保洁 | 水面漂浮白色污染、垃圾、水草等，每发现1处未及时清除污染。 | 50 |  |
| 3 | 河坡保洁 | 未及时清理河坡塑料袋、垃圾、污染杂物，每发现一处。 | 50 |  |
| 4 | 保洁作业 台帐齐全 | 检查作业台帐，无当天记录，每发生一天。 | 50 |  |

| 序号 | 考 核 项 目 | - 扣 款 内 容 | 扣款金额（元） | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 劳动出勤 | ①全天未作业。 | 500 |  |
|  |  | ②未按时完成作业，每发现一处。 | 50 |  |
| 2 | 公厕设施保洁 | ①冲水箱等损坏后两天内未修复，无法使用的，每次发现一次。 | 300 |  |
|  |  | ②地面、蹲位等处有积水积冰，每发现一次。 | 50 |  |
|  |  | ③地面坑位、门窗、墙壁、灯具、洗手盆池等处要每日擦洗，若发现有蛛网及污垢灰尘等，每发现一次。 | 50 |  |
|  |  | ④废纸篓未及时清倒的，每发现一处。 | 50 |  |
| 3 | 公厕墙壁、 隔断保洁 | 墙壁、隔断等处有乱刻乱画的，未及时予以清理整洁，每发现一处。 | 50 |  |
| 4 | 公厕环境保洁 | ①公厕应及时开窗通风，消除臭味，如因通风不畅、不及时，每发现一次。 | 50 |  |
|  |  | ②便池有尿碱，每米扣 。 | 50 |  |
|  |  | ③外墙四周5米内有垃圾杂草杂物的，每发现一处。 | 50 |  |
|  |  | ④厕内有珠网、吊灰，每发现一处。 | 50 |  |
|  |  | ⑤水厕坛内有积粪，坑壁有粪斑，每发现一处。 | 50 |  |
| 5 | 贮藏池保洁 | 粪便溢出或者贮粪池无盖，每发现一次。 | 200 |  |
| 6 | 公厕图标保洁 | ①符号标志等损坏的，每例。 | 100 |  |
|  |  | ②标志标污染未擦洗干净，每出现一处。 | 50 |  |
| 7 | 厕内消杀去臭 | 厕内消杀不及时，有蚊、蝇、蛆每次， | 50 |  |

连云港经济技术开发区公厕保洁作业考核办法

| 序号 | 考核项目 | - 扣 款 内 容 | 扣款金额（元） | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| １ | 果皮箱摆放 端正完好 | ①外观变形未修整，每发现一处。 | 100 |  |
|  |  | ②放置不端正、歪斜，每发现一处。 | 100 |  |
| ２ | 外观保洁 | ①箱体表面有张贴小广告、乱涂乱画、尘土未及时清理，每发现一处。 | 100 |  |
|  |  | ②箱体周围有丢弃杂物，瓜果皮壳，废纸张等，未及时清理，每天清洗一次，每发现一处。 | 100 |  |
| ３ | 垃圾清除 | ①垃圾未及时清除，每发现一处。； | 100 |  |
|  |  | ②垃圾洒落在外未清除，每发现一处。 | 100 |  |
| ４ | 消毒卫生 | ①未定期清洗消毒，每发现一处。 | 50 |  |
|  |  | ②有蝇蛆，每发现一处。 | 50 |  |

连云港经济技术开发区果皮箱保洁作业检查扣款标准

连云港经济技术开发区垃圾中转清运作业检查扣款标准

| 序号 | 考 核 项 目 | - 扣 款 内 容 | 扣款金额（元） | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 垃圾桶、房保洁及垃圾中转 | ①全天未作业。 | 2000 |  |
|  |  | ②上午9:30，下午4:00前，垃圾中转未完成，每发生一个。 | 100 |  |
|  |  | ③ 垃圾桶（房）、箱应有盖密封，如垃圾暴露，每发现一处。 | 50 |  |
|  |  | ④垃圾桶（房）3米范围内有暴露垃圾，每发现一处。 | 50 |  |
|  |  | ⑤垃圾桶（房）未及时消杀），发现有蝇蛆的，每发现一次。 | 50 |  |
|  |  | ⑥不能将垃圾及时转运出造成垃圾积压，每发生一次。 | 300 |  |
|  |  | ⑦中转车辆途中抛洒滴漏的，每发生一次。 | 200 |  |
|  |  | ⑧中转车辆每周未定期冲洗，消杀、不洁净，每发生一次。 | 50 |  |
|  |  | ⑨垃圾桶摆放不齐，外表不洁净，每发现一处。 | 50 |  |
| 2 | 垃圾清运至垃圾 处理场 | ①车辆不准时，每迟到半小时。 | 100 |  |
|  |  | ②全天未作业。 | 2000 |  |
|  |  | ③垃圾日产日清，如每天有1车以下积压的每次。 | 200 |  |
|  |  | ④运输车辆不带网罩，每发生一次。 | 200 |  |
|  |  | ⑤沿途抛洒，每发生一次。 | 200 |  |
|  |  | ⑥每日清运结束后，未及时打扫，周围3米范围内有污染，每发生一次。 | 100 |  |
|  |  | ⑦消杀标准未达到创卫标准，每处。 | 50 |  |
|  |  | ⑧台帐不齐全，每例。 | 100 |  |

连云港经济技术开发区广场清扫、保洁作业检查扣款标准

| 序号 | 考核项目 | - 扣 款 内 容 | 扣款金额（元） | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 工作纪律 | ①未按规定穿戴，每发现一个。 | 200 |  |
|  |  | ②有干私活、吵架、闲聊等，每发现一人。 | 200 |  |
|  |  | ③未按时上下班、擅离责任区域、旷工，每发现一人。 | 200 |  |
| 2 | 广场清扫保洁 | ①全天未作业的，每发现一次。 | 500 |  |
|  |  | ②半天未作业的，每发现一次。 | 300 |  |
|  |  | ③头遍作业未在规定时间（7:30以前）内结束，每发生 一次； | 50 |  |
|  |  | ④清扫后有波浪纹现象，每发现一处。 | 50 |  |
|  |  | ⑤漏扫地段，每米。 | 50 |  |
|  |  | ⑥路牙不净有积土，每米。 | 30 |  |
|  |  | ⑦广场有积水、结冰、积雪、抛洒滴漏等，每发现一处。 | 50 |  |
|  |  | ⑧广场有纸屑、瓜皮果壳、烟蒂、塑料袋等杂物，每发现一处扣 。 | 50 |  |
|  |  | ⑨广场周围环境有乱张贴小广告、乱涂乱画，未及时清除，每发现一处扣。 | 50 |  |
|  |  | ⑩广场路面当月未清洗。 | 200 |  |
| 3 | 绿化带外侧保洁 | ①绿化带外侧砖瓦、塑料袋及其他杂物，每发现一处。 | 30 |  |

广场保洁作业检查扣款标准

| 序号 | 考核项目 | 扣 款 内 容 | 扣款金额（元） | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 道路清扫保洁 | ①路面有纸屑、瓜皮果壳、烟蒂等杂物，每发现一处。 | 50 |  |
|  |  | ②休闲广场、停车场、走廊、踏步、台阶有杂物、积土、杂草，每发现一处。 | 50 |  |
|  |  | ③路牙不净有积土，每米。 | 50 |  |
|  |  | ④路面有积水、结冰、积雪、抛洒滴漏等，每发现一处， | 50 |  |
|  |  | ⑤保洁范围内有荒草，每发现一处。 | 50 |  |
|  |  | ⑥漏扫地段，每发现一处。 | 50 |  |
|  |  | ⑦雨水井、窨井封堵，每发现一处。 | 50 |  |
|  |  | ⑧路面清扫的垃圾倒入垃圾容器洒出的，每发现一处。 | 50 |  |
| 3 | 铺装路面清擦 | ①花岗岩铺装、大理石路未清擦，每发现一次。 | 50 |  |
|  |  | ②石刻字迹淤塞每发现一处。铺装路面有泥土封尘，每发现一次。 | 50 |  |
| 4 | 路面清洗 | ①当月不清洗路面，每发现一次。 | 500 |  |
|  |  | ②路面清洗不净有污迹，每发现一次。 | 50 |  |
| 5 | 杂草清除 | 路面杂草，每发现一处。 | 50 |  |
| 6 | 绿地、花池、树池保洁 | ①绿化带内有石子、砖瓦等杂物，每发现一处。 | 20 |  |
|  |  | ②绿化带内有塑料袋、废纸张、白色污染，每发现一处。 | 50 |  |
|  |  | ③绿化带内有瓜皮、果壳、烟蒂，每发现一处。 | 50 |  |
|  |  | ④绿化带内有垃圾，每发现一处。 | 50 |  |
|  |  | ⑤绿化带内有积土，每发现一处。 | 20 |  |
| 7 | - 坛面保洁 | 坛面、装饰面未及时清擦，表面不清洁，有污染，每发现一次。 | 50 |  |
| 8 | - 水面保洁 | 池面有漂浮物、白色污染，每发现一次。 | 50 |  |
|  | - 池中保洁 | 池中水面喷泉管道、水池转球、水下灯有污染，每发现一次。 | 50 |  |
|  | - 池底保洁 | 池底有垃圾、杂物沉淀，每发现一次。 | 50 |  |
|  | - 池壁保洁 | ①池壁未清擦，有水垢，每发现一次。 | 50 |  |
|  |  | ②池壁有污染，每发现一次。 | 50 |  |
|  | - 水池饰面保洁 | 水池、背景石有污染，每发现一处。 | 50 |  |
|  |  | 水面平台、台阶未清擦，每发现一处。 | 50 |  |
| 9 | - 装饰灯具保洁 | ①地埋灯、落地灯、庭院灯、壁灯等灯具外罩有积土、灰尘，每发现一次。 | 50 |  |
|  |  | ②灯具表面有污染，每发现一次。 | 50 |  |
|  |  | ③灯具未及时清擦，每发现一次。 | 50 |  |
| 10 | - 人行走廊、张拉膜保洁 | 人行走廊、张拉膜、大理石石凳未及时清擦，每发现一处。 | 50 |  |
| 11 | - 控制室、建构筑物及公用设施周围保洁 | 建构筑物及公用设施周围4米范围内有杂物，每发现一处。 | 50 |  |
| 12 | - “景美猴欢”假山、西入口标志牌、美猴王雕塑、广场雕塑及西入口国家级连云港经济技术开发区“铜字面壁；其他广场园林小品保洁 | ①铜字有灰尘，每发现一处。 | 50 |  |
|  |  | ②面壁被污染。 | 50 |  |
|  |  | ③面壁不按时清擦，每发现一次。 | 100 |  |
|  |  | ④雕塑及雕塑附属设施（水池）保洁不到位，表面有灰尘、污垢，每发现一次 | 200-500 | 包括雕塑基座、绿化设施 |

附件8、连云港经济技术开发区环卫机械化清扫作业考核管理办法

连云港经济技术开发区环卫机械化清扫作业考核管理办法

为了不断提高我区城市形象，提升道路清扫保洁效果，进一步规范机械化清扫保洁行为，特制定本作业要求及标准。

一、环卫机械化作业总体要求

（一）实施主体。由作业单位按照所属片区安排主干次道路机械化清扫作业。

（二）作业区域。全区道路主次干道

（三）作业时间。有效作业时间6小时/日（扣除车辆启动、驶往指定地点等非工作状态时间）。经综合核定，全年正常作业天数大致为：清扫车337天/年；道路冲洗车269天/年;护栏清洗车269天/年。每天作业时间暂定为：

1、大中型清扫车：上午 7:00-10:00；下午 14:00-17:00。

以上作业时间可根据季节情况进行合理调整。

2、小型清扫车：在确保有效作业时间的前提下，由环卫单位自行安排作业。

3、高压冲洗车：每日四遍洒水作业，作业时段为：

上午：7:50-8: 20；11:30-12:00;

下午：14: 20-14:50；17: 40-18:10。

4、护栏清洗车：上午 7:00-10:00；下午  14:00-17:00。

以上作业时间可根据实际情况合理调整。

二、环卫机械化作业规范及质量标准

（一）多功能大型洗扫车

l、作业车辆标志清晰、齐全；车容整洁，车体无破损、无锈蚀、无污物、无灰垢；车况良好，严禁带病上路。

2、作业时应开警示灯或特效音乐，不宜开警报器。

3、杜绝只跑空车不清扫，合理使用扫道、洗扫、清洗路沿、喷雾降尘等功能。注意作业控制流程顺序：模式选择开关—启动—停止选择开关—PLC可编程控制器—各继电器—各电磁阀。一般洗扫作业车速10-12公里/小时，副发动机转速控制在1700r/min（正常档），路面较脏时，副发动机转速控制在2000r/min（强洗档），并应开双侧吸嘴喷杆喷水；日最低气温5摄氏度以下时，应停止洗扫功能，进行干扫作业。路面清扫后，达到路面净、路牙净，无烟头、纸屑、瓜果皮核、塑料袋、灰土砖石等废弃物，做到路见本色。

4、确保GPS监控设施正常运行。

（二）中型清扫车

1、车辆标志清晰、齐全；车况良好，严禁带病上路；车容整洁，车体无破损、无锈蚀、无污物、无灰垢。

2、作业时应开警示灯或特效音乐，不宜开警报器。

3、杜绝只跑空车不清扫，作业车速不超过8公里/小时，清扫宽度小于6米，清扫效率大于80%。路面清扫后，达到路面净、路牙净，无烟头、纸屑、瓜果皮核、塑料袋、灰土砖石等废弃物，做到路见本色。

4、洗扫车存储箱保持密闭，作业过程中无垃圾及尘土扬、撒、拖、挂和污水滴漏。

5、作业车辆遵守交通法规，注意避让车辆及行人。

6、确保GPS监控设施正常运行。

（三）小型清扫车

l、作业车辆标志清晰、齐全；车况良好，严禁带病上路；车容整洁，车体无破损、无锈蚀、无污物、无灰垢。

2、作业时应开警示灯或特效音乐，不宜开警报器。

3、杜绝只跑空车不清扫，作业车速不超过10公里/小时。路面清扫后，达到路面净、路牙净，无烟头、纸屑、瓜果皮核、塑料袋、灰土砖石等废弃物。

4、保洁车垃圾箱保持密闭，作业过程中无垃圾及尘土扬、撒、拖、挂和污水滴漏。

5、作业车辆遵守交通法规，注意避让车辆及行人。

（四）小型电瓶保洁车。作业时间分季节、分区域设定，降雪季节停止使用。

1、作业车辆标志清晰、齐全；车况良好，严禁带病上路；车容整洁，车体无破损、无锈蚀、无污物、无灰垢。

2、作业时应开警示灯或特效音乐。

3、清扫作业车速4—6公里/时，保洁作业车速不超过15公里/小时，单车清扫保洁作业距离控制在1500米—2500米。路面清扫后，达到路面净、路牙净、公交站（点）净、下水口净，特别做到无烟头、纸屑、瓜果皮核、塑料袋等废弃物。

4、保洁车垃圾箱保持密闭，作业过程中无垃圾及尘土扬、撒、拖、挂和污水滴漏。

5、作业车辆遵守交通法规，注意避让车辆及行人。

（五）高压冲洗车

1、作业车辆标志清晰、齐全；车况良好，严禁带病上路；车容整洁，车体无破损、无锈蚀、无污物、无灰垢。

2、作业时应开警示灯或特效音乐，不宜开护警报器；注意避让行人，避免将水喷溅行人和其它车辆。道路的快车道全部进行清洗冲刷，作业后，路面无干燥路段和片区。道路冲洗后，路面洁净，无泥沙、无杂物、无污水、无砖瓦石块。

3、作业车速不超过20公里/小时，水压力大于等于300千帕，洒水量0.2—2.0升/平米，喷水口喷水有力，避免出现断续喷水的现象。

4、作业车辆遵守交通法规，注意避让车护辆及行人。

5、确保GPS监控设施正常运行。

（六）护栏清洗车

1、清洗作业可在清扫作业完成15分钟之后进行，尽量避开交通高峰时段。

2、清洗作业时应控制车速应控制在8~12公里/小时。

3、清洗作业时车辆遵守交通法规，不得逆行，不得倒车清洗护栏，注意避让车辆及行人。

4、清洗作业时必须开启警示灯，如需夜间作业还须开启示宽灯。

5、清洗作业时必须使用提示音乐，如需夜间作业还须降低或关闭提示音。

6、清洗作业时，污物箱必须保持密闭，作业过程中无污物拖挂和污水滴漏现象。

7、确保GPS监控设施正常运行。

三、环卫机械化作业保障措施

（一）制订并完善考核体系。由开发区住建局依据作业规范及标准制订考核扣款办法，按照环卫保洁合同要求对全区机械化清扫作业有序管理；作业单位相应制订内部组织体系及考核管理办法，规范日常作业行为。

（二）及时开展作业机械的保养维护。一是及时清理、更换空气滤清器，避免扬尘现象。二是及时更换扫刷，保证作业质量。三是定期维护，确保长效开展机械化作业。

（三）强化日常管理。大中型车辆由区住建局统一安装卫星定位系统，方便日常管理。各作业单位应安排专人负责机械化清扫工作，填写作业日志，每日出车前、收车后，及时填写运行记录，如收车时间、作业路线、运行时长、行驶距离及车辆状况等。

（四）作业机械因设备保养、发生故障或其他原因致不能正常作业的，暂停作业时间在72小时以内，由作业单位及时向住建局现场代表说明原因；超过72小时，需填写《环卫作业机械暂停作业申请表》并经规划建设局分管领导批准（附表）。

（五）为方便卫星定位日常监管，大中型作业机械需调整工作时间的，需书面说明原因并报住建局城市管理处备案。

附件9、连云港经济技术开发区环卫机械化清扫作业检查考核扣款标准

连云港经济技术开发区环卫机械化清扫作业检查考核扣款标准

| 序号 | 考核 项目 | 考核内容 | 扣款金额 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 大 | 中 | 小 | 电瓶车 |
| 1 | 清 扫 车 | 1、无正当理由，半天未作业的；每发现一次 | 800 | 600 | 100 | 200 |
|  |  | 2、作业车辆标志不清晰、齐全的；车容不整洁、车体破损、有锈蚀、有污物、有灰垢的；车况不好，带病上路作业的；以上情况每发现一次 | 200 | 150 | 100 | 100 |
|  |  | 3、作业时未开警示灯或特效音乐的；每发现一次 | 100 | 100 | 50 | 50 |
|  |  | 4、车辆只跑不清扫；路面清扫后有纸屑、烟头、瓜果皮核、塑料袋、灰土砖石等废弃物的，清扫效果差；以上情况每发现一次 | 200 | 150 | 100 | 100 |
|  |  | 5、清扫车存储箱未保持密闭，作业过程中有尘土扬、撒、拖挂和污水滴漏的；以上情况每发现一次 | 200 | 150 | 100 | 100 |
|  |  | 6、乱倾倒清扫垃圾，造成不良影响的；每发现一次 | 500 | 500 | 300 | 300 |
|  |  | 7、作业车辆不遵守交通法规的；每发现一次 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  |  | 8、作业日志未记录齐全的；每发现一次 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  |  | 9、作业机械因设备保养、发生故障或其他原因不能正常作业的，未按权限及时向建设局申报并得到批准的；每发现一次 | 800 | 500 | 200 | 200 |
|  |  | 10、GPS监控系统不能正常运行，未及时报告每发现一次扣 | 300 | 300 |  |  |
| 2 | 高 压 冲 洗 车 | 1、无正当理由，半天未作业的；每发现一次 | 400 |  |  |  |
|  |  | 2、作业车辆标志不清晰、齐全的；车容不整洁、车体破损、有锈蚀、有污物、有灰垢的；车况不好，带病上路作业的；以上情况每发现一次 | 200 |  |  |  |
|  |  | 3、道路的快车道未全部进行清洗冲刷；作业后路面有干燥路段和片区；道路冲洗后，路面不洁净，有泥沙、杂物、污水、砖瓦石块；以上情况每发现一次 | 200 |  |  |  |
|  |  | 4、作业车辆不遵守交通法规的；每发现一次 | 100 |  |  |  |
|  |  | 5、作业日志未记录齐全的；每发现一次 | 100 |  |  |  |
|  |  | 6、作业机械因设备保养、发生故障或其他原因不能正常作业的，未按权限及时向住建局申报并得到批准的；每发现一次 | 500 |  |  |  |
|  |  | 7、GPS监控系统不能正常运行，未及时报告每发现一次扣 | 300 |  |  |  |
| 3 | 护 栏 清 洗 车 | 1、无正当理由，半天未作业的；每发现一次 | 400 |  |  |  |
|  |  | 2、清洗作业未按规定车速行驶；每发现一次 | 200 |  |  |  |
|  |  | 3、清洗车辆逆行，倒车清洗护栏，未注意避让车辆及行人；每发现一次 | 300 |  |  |  |
|  |  | 4、作业车辆不遵守交通法规的；每发现一次 | 100 |  |  |  |
|  |  | 5、作业日志未记录齐全的；每发现一次 | 100 |  |  |  |
|  |  | 6、作业机械因设备保养、发生故障或其他原因不能正常作业的，未按权限及时向住建局申报并得到批准的；每发现一次 | 500 |  |  |  |
|  |  | 7、GPS监控系统不能正常运行，未及时报告每发现一次扣 | 300 |  |  |  |

附表

环卫作业机械暂停作业申请表

| 单位名称 （盖章） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 车辆类型 |  | 车牌号 |  |
| 作业路段 |  | 暂停作业 起止时间 |  |
| 暂停作业 原因 |  |  |  |
| 审核 |  |  |  |
| 复核 |  |  |  |
| 住建局 分管领导意见 |  |  |  |

附件10、连云港开发区河道水域保洁管理制度

连云港开发区河道水域保洁管理制度

一、编制目的

通过规范河道水域保洁日常管理，进一步明确保洁主题管理职责和作业规范，结合我区河道分布的特点，特制定本制度。

二、总体目标

通过河道保洁长效管理，进行经常性打捞保洁，确保保洁范围内河流水面洁净，达到河面无杂草、无漂浮废弃物，河中无障碍物，河岸无垃圾，实现“水清、流畅、岸绿、景美”的总目标。

三、保洁范围

河道水域保洁，具体包括：水域水面、河道岸坡以及各类河道观景平台、河道绿化区域。

四、保洁管理

1、建立河道保洁队伍，确定专职管理人员和保洁员，保证责任落实到人；

2、开展日常的保洁工作，记录好保洁工作台帐；

3、做好河道保洁自检工作，每月安排管理部门进行监督检查，并作好检查记录。

五、作业要求

1、定人、定岗、定责，及时作业保洁，保证河面、河坡环境卫生；

2、清除水面漂浮垃圾、塑料袋、塑料盒、废纸张及其它污染物；

3、清理河坡白色垃圾、生产和生活垃圾；清除河坡各类污染杂物和零星垃圾并将其运往垃圾中转站；

4、清除水面水藻、水草，防止水面河道被覆盖淤塞；

5、及时清理桥下倾倒垃圾、废弃杂物、杂草；

6、河道水域保洁应有定期清理计划和措施，并及时实施。

7、作业有台帐记录。

六、质量标准

1、制定岗位责任制，专人负责水域、河坡保洁，有专项管理措施；

2、水面无漂浮垃圾及其它污染杂物；

3、岸坡无塑料垃圾袋、无污染杂物、无暴露垃圾；

4、水面无覆盖淤塞水藻、水草；

5、桥下整洁，无垃圾倾倒、无塑料袋、无乱堆杂物、无孳生杂草；

6、有定期清理保洁计划，组织实施及时，无明显的视觉污染；

7、台帐齐全。

七、考核办法

1、全天未保洁，每发生一次，扣款300元；未及时当天保洁任务，每发生一次，扣款300元；

2、水面漂浮白色污染、垃圾、水草等，每发现1处未及时清除污染，扣款50元；

3、未及时清理河坡塑料袋、垃圾、污染杂物，每发现一处，扣款50元；

4、检查作业台帐，无当天记录，每发生一天，扣款50元。

# 第四章  采购需求

说明：本项目属性为服务，采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为：其他未列明行业。

依据《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）行业划型标准如下：（十六）其他未列明行业。从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。

1.根据《政府采购需求管理办法》等有关规定，采购人确定采购需求。

2.本招标文件中斜体且有下划线部分为实质性要求和条件，由采购人根据实际情况设置，投标人必须逐条明确作出满足实质性要求和条件的响应，否则将按无效投标处理。

一、项目背景

连云港经济技术开发区2025-2028年绿化养护、环卫保洁服务，包括（含中云片区、自贸区片区、大浦片区、花果山大道、猴嘴片区）区内道路、公园、河道等各类绿地的日常养护管理，草坪及四季草花的换植、养护，区内市政行政审批施工占用的市政设施迁移、绿化恢复、景观提升等；区内道路清扫保洁，公厕保洁管理，生活垃圾中转清运，各类城市家具的保洁、环卫突击零星整治等。绿化养护面积、环卫保洁面积详见清单与计价表。

二、服务技术要求

服务范围

连云港经济技术开发区绿化养护、环卫保洁服务，包括（含中云片区、自贸区片区、大浦片区、花果山大道、猴嘴片区）区内道路、公园、河道等各类绿地的日常养护管理，草坪及四季草花的换植、养护，区内市政行政审批施工占用的市政设施迁移、绿化恢复、景观提升等；区内道路清扫保洁，公厕保洁管理，生活垃圾中转清运，各类城市家具的保洁、环卫突击零星整治等。绿化养护面积、环卫保洁面积详见清单与计价表。

招标内容清单：

| 连云港经济技术开发区2025-2028年绿化养护、环卫保洁服务报价汇总表 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 标段 | 小计 （元/年） | 备注 |
| 一 | 连云港经济技术开发区2025-2028年绿化养护服务报价 |  |  |
| 1 | 中云片区（港城大道以东（含江宁工业城、综保区一期） |  |  |
| 2 | 自贸区片区（花果山大道以东、港城大道以西） |  |  |
| 3 | 大浦片区（花果山大道以西） |  |  |
| 4 | 花果山大道 |  |  |
| 5 | 猴嘴片区 |  |  |
| 二 | 连云港经济技术开发区2025-2028年环卫保洁服务报价 |  |  |
| 1 | 中云片区 |  |  |
| 2 | 自贸区片区 |  |  |
| 3 | 大浦片区 |  |  |
| 4 | 猴嘴片区 |  |  |
| 合计 （每年） |  |  |  |

| 连云港经济技术开发区2025-2028年绿化养护服务清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 标段：中云片区（港城大道以东（含江宁工业城、综保区一期） |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 | 起止地点、规格 | 工程量 | 计量单位 | 单价 （元/年） | 小计 （元） | 备注 |
| 一 | 一级交通绿地养护 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 港城大道 | 朝阳汽车站—虎山道口 | 21552.32 | ㎡ |  |  |  |
| 2 | 港城大道 | 朝阳汽车站以西 | 48586.49 | ㎡ |  |  |  |
| 3 | 港城大道 | 出口加工区—新光路口 | 43042 | ㎡ |  |  |  |
| 4 | 港城大道 | 虎山道口－出口加工区 | 55660.87 | ㎡ |  |  |  |
| 5 | 港城大道 | 朝阳BRT围网边绿化 | 1149.8 | ㎡ |  |  |  |
| 6 | 港城大道 | 交松花江路三角地绿化 | 13205.06 | ㎡ |  |  |  |
| 7 | 新港城大道 | （新光路-平山转盘） | 113714.5 | ㎡ |  |  |  |
| 二 | 二级交通绿地养护 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 黄河路 | 泰山路—长白山路 | 123386.1 | ㎡ |  |  |  |
| 2 | 黄山路 | 黄河路—珠江路 | 6888.89 | ㎡ |  |  |  |
| 3 | 长江路 | 泰山路—云台山路 | 12474.64 | ㎡ |  |  |  |
| 4 | 242省道 | 茅山路—经十五路 | 58986.26 | ㎡ |  |  |  |
| 5 | 松花江路 | 仙霞山路—羽山路 | 40249 | ㎡ |  |  |  |
| 6 | 松花江路 | 徐连高架桥—茅山路 | 34492.5 | ㎡ |  |  |  |
| 7 | 昆仑山路 | 中心转盘—松花江路 | 18699.34 | ㎡ |  |  |  |
| 8 | 昆仑山路 | 中心转盘—港城大道 | 14446.81 | ㎡ |  |  |  |
| 9 | 黄河路 | 昆仑山路—泰山路 | 5698.57 | ㎡ |  |  |  |
| 三 | 三级交通绿地养护 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 242退红线 | 242两侧外生态绿化林 | 17359.71 | ㎡ |  |  |  |
| 2 | 黄河路 | 长白山路-云门路 | 143647.59 | ㎡ |  |  |  |
| 3 | 出口加工区总合 | 出口加工区 | 178675 | ㎡ |  |  |  |
| 4 | 仙霞山路 | 黄河路—242 | 69174.75 | ㎡ |  |  |  |
| 5 | 仙霞山路 | 松花江路—雁江路 | 51050.53 | ㎡ |  |  |  |
| 6 | 珠江路 | 长白山—板桥交界处 | 110270.21 | ㎡ |  |  |  |
| 7 | 珠江路 | 昆仑山路—长白山路 | 37716.28 | ㎡ |  |  |  |
| 8 | 雁江路 | 茅山路—羽山路 | 75227.99 | ㎡ |  |  |  |
| 9 | 燕山路 | 松花江路—雁江路 | 27984.37 | ㎡ |  |  |  |
| 10 | 峨眉山路 | 黄河路—珠江路 | 14499.66 | ㎡ |  |  |  |
| 11 | 佟圩路 | 佟圩桥上跨铁路桥底 | 7945.23 | ㎡ |  |  |  |
| 12 | 茅山路 | 242至南岛路 | 3516.58 | ㎡ |  |  |  |
| 13 | 钱江路 | 茅山路—羽山路 | 54188 | ㎡ |  |  |  |
| 14 | 天山路 | 海沧路—长江路 | 2806.52 | ㎡ |  |  |  |
| 15 | 湘江路 | 仙霞山路—羽山路 | 8448.71 | ㎡ |  |  |  |
| 16 | 羽山路 | 松花江路—雁江路 | 35644.29 | ㎡ |  |  |  |
| 17 | 松花江路消防站 | 消防站 | 3771.38 | ㎡ |  |  |  |
| 18 | 中云路 | 经十八路东至650米 | 30059 | ㎡ |  |  |  |
| 19 | 隔村南岛路 | 南岛路 | 5681.93 | ㎡ |  |  |  |
| 20 | 长江路 | 天山路—泰山路 | 22094.95 | ㎡ |  |  |  |
| 21 | 泰山路 | 黄河路—松花江路 | 42077 | ㎡ |  |  |  |
| 22 | 五条道路沿线改造 | 港城大道、黄河路、昆仑山路 | 24282 | ㎡ |  |  |  |
| 23 | 松花江路 | G30-胜利村 | 28585.27 | ㎡ |  |  |  |
| 24 | 长白山路 | 黄河路—珠江路 | 15666.35 | ㎡ |  |  |  |
| 25 | 嵩山路 | 黄河路—珠江路 | 7716.32 | ㎡ |  |  |  |
| 26 | 正大路 | 港城大道—242 | 15866.41 | ㎡ |  |  |  |
| 27 | 荷花路 | 牡丹路—松花江路 | 728.5 | ㎡ |  |  |  |
| 28 | 恒山路 | 松花江路—雁江路 | 6988.21 | ㎡ |  |  |  |
| 29 | 集南路 | 梅花路—昆仑山路 | 2160.55 | ㎡ |  |  |  |
| 30 | 焦山路 | 黄河路—珠江路 | 5323.12 | ㎡ |  |  |  |
| 31 | 金山路 | 松花江路—雁江路 | 10568.34 | ㎡ |  |  |  |
| 32 | 龙山路 | 松花江路—雁江路 | 11246.8 | ㎡ |  |  |  |
| 33 | 庐山路 | 黄河路—珠江路 | 7499.65 | ㎡ |  |  |  |
| 34 | 牡丹路 | 梅花路—正大路 | 3349.84 | ㎡ |  |  |  |
| 35 | 桃花路 | 芙蓉路—松花江路 | 220.75 | ㎡ |  |  |  |
| 36 | 云台山路 | 黄河路—珠江路 | 5040.31 | ㎡ |  |  |  |
| 37 | 综保区一期 | 围网外 | 21863.85 | ㎡ |  |  |  |
| 38 | 康源东侧道路 | 羽山路-东疏港高速 | 2807 | ㎡ |  |  |  |
| 四 | 二级公共绿地养护 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 西入口 | 供电所—转盘 | 25670 | ㎡ |  |  |  |
| 2 | 西入口广场 | 排淡河桥—东边水厂 | 12272 | ㎡ |  |  |  |
| 3 | 开发区法院 | 院内 | 1950 | ㎡ |  |  |  |
| 4 | 朝阳广场 | 朝阳广场 | 10260.41 | ㎡ |  |  |  |
| 5 | 老管委会总合 | 老管委会周边 | 22912 | ㎡ |  |  |  |
| 6 | 体育文化中心 | 体育文化中心 | 21727.94 | ㎡ |  |  |  |
| 五 | 三级公共绿地养护 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 朝阳加油站山坡 | 娘娘庙后山坡 | 6814.33 | ㎡ |  |  |  |
| 2 | 公安分局 | 公安分局 | 432.38 | ㎡ |  |  |  |
| 3 | 猴王绿地 | 猴王绿地 | 5173.07 | ㎡ |  |  |  |
| 4 | 机关生活区 | 机关生活区 | 10672.71 | ㎡ |  |  |  |
| 5 | 排淡河假山周边 | 排淡河沿岸绿地 | 39699 | ㎡ |  |  |  |
| 6 | 区土地局 | 区土地局 | 1824.37 | ㎡ |  |  |  |
| 7 | 恒瑞南侧三区绿地 | 三区绿地 | 4485.44 | ㎡ |  |  |  |
| 8 | 碳纤维检测中心 | 碳纤维检测中心 | 2834.63 | ㎡ |  |  |  |
| 9 | 朝阳工业园污水泵站 | 朝阳工业园污水泵站 | 215.95 | ㎡ |  |  |  |
| 10 | 中云1#污水泵站 | 中云1#污水泵站 | 1577.99 | ㎡ |  |  |  |
| 11 | 中云3#污水泵站 | 中云3#污水泵站 | 670.53 | ㎡ |  |  |  |
| 12 | 朝阳街道污水泵站 | 朝阳街道污水泵站 | 215.95 | ㎡ |  |  |  |
| 13 | 运盐河两岸 | 振兴路桥—港城大道 | 17486.42 | ㎡ |  |  |  |
| 14 | 引水河东岸 | 黄河路—珠江路 | 14944.86 | ㎡ |  |  |  |
| 15 | 蝙蝠山生态林 | 蝙蝠山生态林 | 2572.59 | ㎡ |  |  |  |
| 16 | 葡萄园 | 葡萄园 | 841.27 | ㎡ |  |  |  |
| 17 | 月亮湾一期 | 月亮湾 | 15573.47 | ㎡ |  |  |  |
| 18 | 月亮湾二期 | 月亮湾后增加 | 3789.33 | ㎡ |  |  |  |
| 19 | 正大饲料围墙外 | 正大饲料围墙外 | 12647.04 | ㎡ |  |  |  |
| 20 | 正大立交桥下绿化 | 正大垃圾中转点 | 2510.38 | ㎡ |  |  |  |
| 21 | 云门寺关闭矿山地质环境治理山体绿化 | 云门寺山体绿化 | 25166.07 | ㎡ |  |  |  |
| 六 | 养护总面积 | \ | 1988926.23 | ㎡ | \ |  |  |
| 七 | 四季草花换植、草坪换植 | \ | \ | \ | \ |  |  |
| 1 | 四季草花换植 | \ | 1230.09 | ㎡ |  |  |  |
| 2 | 草坪换植 | \ | 47974 | ㎡ |  |  |  |
| 八 | 绿化零星工程暂列金 | 行政审批施工占用市政设施迁移、绿化恢复、景观提升等 | 1 | 项 | 500000 | 500000 | 该项费用为暂列金额，最终工程量以实际发生为准，最终费用经区财政局审定后，按相关流程支付。（审定后不下浮） |
| 九 | 合计（年费用） | \ | \ | \ | \ |  |  |

| 连云港经济技术开发区2025-2028年绿化养护服务清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 标段：自贸区片区（花果山大道以东、港城大道以西） |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 | 养护范围 | 工程量 | 计量单位 | 综合单价 （元/年） | 合价 （元/年） | 备注 |
| 一 | 一级交通绿地养护 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 黄海大道 | 平山路-花果山大道 | 261778 | ㎡ |  |  |  |
| 2 | 东方大道 | 花果山大道-佟圩路 | 118384 | ㎡ |  |  |  |
| 3 | 东方大道 | 新光路-佟圩路 | 48877.85 | ㎡ |  |  |  |
| 4 | 东方大道 | 新光路-平山路 | 92631.87 | ㎡ |  |  |  |
| 二 | 二级交通绿地养护 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 新光路 | 大港路-港城大道 | 117074 | ㎡ |  |  |  |
| 2 | 汇晶路 | 东方大道-242省道 | 58040.67 | ㎡ |  |  |  |
| 3 | 顾圩路 | 东方大道-大港路 | 52169 | ㎡ |  |  |  |
| 4 | 云池路 | 汇晶路-跃湖路 | 16473.35 | ㎡ |  |  |  |
| 5 | 银台路 | 松竹路-玉竹路 | 3824.82 | ㎡ |  |  |  |
| 6 | 跃湖路 | 242-东方大道 | 101316.78 | ㎡ |  |  |  |
| 7 | 神泉路 | 新光路-东方大道 | 23706.81 | ㎡ |  |  |  |
| 8 | 云和路 | 新光路-工运路 | 5593.38 | ㎡ |  |  |  |
| 9 | 五羊路 | 站前路-港城大道 | 3614.77 | ㎡ |  |  |  |
| 10 | 汇泉路 | 工运路-新光路 | 9126.84 | ㎡ |  |  |  |
| 11 | 平山路 | 东方大道-大港路 | 10563.5 | ㎡ |  |  |  |
| 12 | 大港路 | 新光路-徐连高速南侧 | 140610.41 | ㎡ |  |  |  |
| 13 | 228国道 | 花果山大道-新光路（花果山大道-跃湖路以南含中分带，跃湖路-新光路以南不含中分带） | 138721 | ㎡ |  |  |  |
| 14 | 242省道南北向 | 东方大道-黄海大道 | 35947.35 | ㎡ |  |  |  |
| 15 | 242省道南北向 | 黄海大道-大港路 | 44146.57 | ㎡ |  |  |  |
| 三 | 三级交通绿地养护 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 佟圩路 | 黄海大道-东方大道 | 23872 | ㎡ |  |  |  |
| 2 | 佟圩路 | 东方大道-佟圩铁路桥 | 9348.86 | ㎡ |  |  |  |
| 3 | 佟圩路 | 黄海大道-242 | 34264.32 | ㎡ |  |  |  |
| 4 | 朱山路 | 东方大道-黄海大道 | 29176.14 | ㎡ |  |  |  |
| 5 | 松竹路 | 黄海大道-盐池路 | 10281 | ㎡ |  |  |  |
| 6 | 盐池西路 | 花果山大道-汇晶路 | 45769.51 | ㎡ |  |  |  |
| 7 | 玉竹路 | 黄海大道-盐池路 | 17993.92 | ㎡ |  |  |  |
| 8 | 创智街 | 黄海大道-盐池路 | 899.43 | ㎡ |  |  |  |
| 9 | 德兰路 | 平山路-大港路 | 8653 | ㎡ |  |  |  |
| 10 | 工运路 | 汇泉路-港城大道 | 1485.63 | ㎡ |  |  |  |
| 11 | 保税区二期 | 保税区二期 | 223586 | ㎡ |  |  |  |
| 12 | 盐坨西路段绿化 | 玉竹路-跃湖路 | 6375.07 | ㎡ |  |  |  |
| 13 | 盐坨西路 | 花果山大道-玉竹路 | 16015.19 | ㎡ |  |  |  |
| 14 | 兴业路 | 东方大道-黄海大道 | 2413.12 | ㎡ |  |  |  |
| 15 | 昌圩路 | 花果山大道-跃湖路 | 6000 | ㎡ |  |  |  |
| 16 | 盐坨西路 | 汇晶路-跃湖路 | 1516 | ㎡ |  |  |  |
| 17 | 盐坨西路北侧河道及南侧红线外 | 汇晶路-跃湖路 | 9955.52 | ㎡ |  |  |  |
| 18 | 玉竹路 | 228国道-盐池路 | 7452.38 | ㎡ |  |  |  |
| 19 | 松竹路 | 228国道-盐池路 | 6120 | ㎡ |  |  | 已建成未满养护期，暂未移交，自移交之日起计算养护费 |
| 20 | 云池路 | 玉竹路-跃湖路 | 12059 | ㎡ |  |  |  |
| 21 | 云池路 | 玉竹路-花果山大道 | 3832 | ㎡ |  |  |  |
| 22 | 盐汇路 | 花果山大道-跃湖路 | 5925.53 | ㎡ |  |  |  |
| 23 | 一带一路景观带 | 一带一路项目西侧山坡 | 28673 | ㎡ |  |  |  |
| 24 | 玉竹路 | 东方大道-黄海大道 | 54454.76 | ㎡ |  |  |  |
| 25 | 盐坨东路 | 朱山路-佟圩路 | 11798.39 | ㎡ |  |  |  |
| 26 | 湖西路 | 昌圩路-东方大道 | 9171.7 | ㎡ |  |  |  |
| 27 | 汇银路 | 花果山大道-玉竹路 | 4153.64 | ㎡ |  |  |  |
| 28 | 汇银路 | 玉竹路-跃湖路 | 2727.61 | ㎡ |  |  |  |
| 29 | 银珠路 | 花果山大道-松竹路 | 938.17 | ㎡ |  |  |  |
| 30 | 松竹路 | 黄海大道-东方大道 | 15091 | ㎡ |  |  |  |
| 31 | 银珠路 | 跃湖路-汇晶路 | 24240.33 | ㎡ |  |  |  |
| 32 | 欧力斯区间道路 | 朱山路以东 | 4562.93 | ㎡ |  |  |  |
| 33 | 入海水道东侧道路 | 黄海大道以北 | 11000 | ㎡ |  |  |  |
| 34 | 友谊路 | 东方大道-黄海大道 | 4174.85 | ㎡ |  |  |  |
| 35 | 盐坨东路 | 佟圩路-242省道 | 15452 | ㎡ |  |  |  |
| 36 | 安泰路 | 平山路-德兰东路 | 1258.5 | ㎡ |  |  |  |
| 37 | 德立信区间路 | 顾圩路-东方集装箱围墙 | 4253.27 | ㎡ |  |  |  |
| 38 | 银台路 | 花果山大道-松竹路 | 1941.72 | ㎡ |  |  |  |
| 39 | 汇晶路 | 创联广场 | 3157.5 | ㎡ |  |  |  |
| 40 | 大港路污水泵站 | 泵站绿化 | 789 | ㎡ |  |  |  |
| 41 | 33#污水泵站 | 泵站绿化 | 516 | ㎡ |  |  |  |
| 42 | 登泰路 | 佟圩路-242省道 | 4963 | ㎡ |  |  | 已建成未满养护期，暂未移交，自移交之日起计算养护费 |
| 43 | 一带一路南侧支路 | 佟圩路以东 | 2341 | ㎡ |  |  |  |
| 44 | 一带一路周边景观 | 一带一路周边景观 | 20053 | ㎡ |  |  |  |
| 45 | 富池厂区西侧 | 富池厂区西侧 | 12724 | ㎡ |  |  |  |
| 46 | 融盛双语学校银珠路 | 松竹路-玉竹路 | 741 | ㎡ |  |  | 已建成未满养护期，暂未移交，自移交之日起计算养护费 |
| 47 | 开发区台北路绿化工程 | 新航路-跃湖路 | 6686 | ㎡ |  |  | 已建成未满养护期，暂未移交，自移交之日起计算养护费 |
| 48 | 人民医院西侧规划路 | 环湖路-昌圩路 | 1213 | ㎡ |  |  |  |
| 四 | 一级公共绿地养护 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 火车站广场 | 站前广场 | 32924 | ㎡ |  |  |  |
| 2 | 创智绿园 | 花果山大道交黄海大道 | 110459 | ㎡ |  |  |  |
| 3 | 昌圩湖绿园一期 | 昌圩湖景观带内 | 51680 | ㎡ |  |  |  |
| 4 | 昌圩湖绿园二期 | 昌圩湖绿园二期连接线 | 16740.51 | ㎡ |  |  |  |
| 5 | 昌圩湖体育公园 | 昌圩湖体育公园 | 13244.46 | ㎡ |  |  |  |
| 6 | 创智大厦周边绿化 | 创智大厦周边 | 6089.42 | ㎡ |  |  |  |
| 五 | 二级公共绿地养护 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 中科院 | 中科院 | 47648.19 | ㎡ |  |  |  |
| 2 | 工业展览中心 | 展览中心周边 | 41834 | ㎡ |  |  |  |
| 3 | 邻里中心 | 邻里中心 | 33970.15 | ㎡ |  |  |  |
| 六 | 三级公共绿地养护 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 久和小游园南侧 | 五羊路南 | 8311.49 | ㎡ |  |  |  |
| 2 | 久和小游园北侧 | 五羊路北 | 9091.09 | ㎡ |  |  |  |
| 3 | 公安技术用房游园 | 开发区分局技术用房北侧 | 8000.7 | ㎡ |  |  |  |
| 4 | 东城一号北侧绿地 | 东城一号北侧绿地 | 1124.68 | ㎡ |  |  |  |
| 5 | 佟圩河景观绿化 | 东方大道-黄海大道 | 80996 | ㎡ |  |  |  |
| 6 | 调尾河绿化 | 东方大道-黄海大道 | 193732 | ㎡ |  |  |  |
| 7 | 顾圩河景观绿化 | 东方大道-大港路 | 76230.7 | ㎡ |  |  |  |
| 8 | 碱厂运盐河绿化 | 新光路-大港路 | 137870 | ㎡ |  |  |  |
| 9 | 佟圩河河道绿化 | 黄海大道-242 | 66031 | ㎡ |  |  |  |
| 10 | 调尾河绿化 | 黄海大道以北 | 32439.56 | ㎡ |  |  |  |
| 11 | 排淡河绿化 | 通园路-跃湖路 | 43383 | ㎡ |  |  |  |
| 12 | 程圩河绿化 | 东方大道-242省道 | 175337.19 | ㎡ |  |  |  |
| 13 | 新光路高速南绿地 | 新光路与连徐高速交叉以南 | 17986 | ㎡ |  |  |  |
| 14 | 连徐高速 | 新光路-大港路 | 62308 | ㎡ |  |  |  |
| 15 | 交通干线沿线环境综合整治G30开发区段 | 德兰光伸周边、郡望府东侧 | 65010 | ㎡ |  |  |  |
| 16 | 交通干线沿线环境综合整治陇海铁路沿线 | 陇海铁路沿线（连云港东站-花果山大道） | 269050 | ㎡ |  |  |  |
| 17 | 猴嘴小学东侧 | 猴嘴小学东侧 | 4531 | ㎡ |  |  |  |
| 18 | 创智绿园水体养护 | 花果山大道交黄海大道 | 16022.66 | ㎡ |  |  |  |
| 七 | 养护总面积 | \ | 3634714.76 | \ | \ |  |  |
| 八 | 四季草花换植、草坪换植 | \ | \ | \ | \ |  |  |
| 1 | 四季草花换植 | \ | 2327.52 | ㎡ |  |  |  |
| 2 | 草坪换植 | \ | 84252 | ㎡ |  |  |  |
| 九 | 绿化零星工程暂列金 | 行政审批施工占用市政设施迁移、绿化恢复、景观提升等 | 1 | 项 | 1800000 | 1800000 | 该项费用为暂列金额，最终工程量以实际发生为准，最终费用经区财政局审定后，按相关流程支付。（审定后不下浮） |
| 十 | 合计（年费用） | \ | \ | \ | \ |  |  |

| 连云港经济技术开发区2025-2028年绿化养护服务清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 标段：大浦片区（花果山大道以西） |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 | 养护范围 | 工程量 | 计量单位 | 综合单价 （元/年） | 合价 （元/年） | 备注 |
| 一 | 一级交通绿地养护 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 东方大道 | 花果山大道-临洪大道 | 51939.00 | ㎡ |  |  |  |
| 2 | 东方大道 | 东方大道交大浦路西北角 | 8270.00 | ㎡ |  |  |  |
| 3 | 黄海大道 | 临洪大道-花果山大道 | 53425.00 | ㎡ |  |  |  |
| 4 | 曹圩河东岸 | 昌圩湖路-黄海大道 | 67979.00 | ㎡ |  |  |  |
| 二 | 二级交通绿地养护 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 大浦路 | 310国道-242省道 | 461097.00 | ㎡ |  |  |  |
| 2 | 金桥路 | 池月路-大浦路 | 136182.00 | ㎡ |  |  |  |
| 3 | 242省道 | 花果山大道-临洪桥 | 99762.00 | ㎡ |  |  |  |
| 4 | 金桥路 | 昌圩路-东方大道 | 6544.00 | ㎡ |  |  |  |
| 5 | 金桥路 | 黄海大道-242省道 | 21397.00 | ㎡ |  |  |  |
| 6 | 金桥路 | 黄海大道-银珠路 | 42436.00 | ㎡ |  |  |  |
| 7 | 金桥路 | 昌圩路-先锋路 | 4379.25 | ㎡ |  |  |  |
| 8 | 东晋路 | 临洪路-花果山大道 | 51249.00 | ㎡ |  |  |  |
| 9 | 银台路 | 花果山大道-金桥路 | 6872.00 | ㎡ |  |  |  |
| 10 | 汇银路 | 花果山大道-大浦路 | 14838.00 | ㎡ |  |  |  |
| 11 | 汇银路 | 临洪路-大浦路 | 5338.00 | ㎡ |  |  |  |
| 12 | 金桥路 | 东方大道-银珠路 | 29075.00 | ㎡ |  |  |  |
| 13 | 龙桥路 | 银珠路-黄海大道 | 892.00 | ㎡ |  |  |  |
| 14 | 龙桥路 | 盐汇路-云池路 | 1019.00 | ㎡ |  |  |  |
| 15 | 龙桥路 | 盐汇路-盐池西路 | 1469.00 | ㎡ |  |  |  |
| 16 | 龙桥路 | 东方大道-汇银路 | 3581 | ㎡ |  |  |  |
| 17 | 曹圩河西岸 | 东方大道-黄海大道 | 28073.00 | ㎡ |  |  |  |
| 18 | 曹圩河西侧绿化 | 东晋路—礼仪大道 | 1815.00 | ㎡ |  |  |  |
| 三 | 三级交通绿地养护 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 礼仪大道 | 金桥路-花果山大道 | 2406.00 | ㎡ |  |  |  |
| 2 | 310国道 | 铁路立交—临洪河大桥 | 7983.00 | ㎡ |  |  |  |
| 3 | 昌圩湖路 | 花果山大道-临洪大道 | 52941.00 | ㎡ |  |  |  |
| 4 | 池月路 | 金桥路-大浦路 | 26614.00 | ㎡ |  |  |  |
| 5 | 池月路 | 南环路-金桥路 | 14391.00 | ㎡ |  |  |  |
| 6 | 春祥路 | 临洪路-云桥路 | 7965.00 | ㎡ |  |  |  |
| 7 | 金桥路 | （先锋路-东方大道）红线外绿化工程一标段 | 60000.00 | ㎡ |  |  | 建成未移交，自移交之日起计算养护费。 |
| 8 | 金桥路 | （先锋路-东方大道）红线外绿化工程二标段 | 72000.00 | ㎡ |  |  | 建成未移交，自移交之日起计算养护费。 |
| 9 | 开泰路 | 南环路-云桥路 | 100465.00 | ㎡ |  |  |  |
| 10 | 临洪大道 | 盐浦路-昌圩湖路 | 90399.00 | ㎡ |  |  |  |
| 11 | 临洪大道 | 东方大道-昌圩湖路 | 55524.00 | ㎡ |  |  |  |
| 12 | 临洪大道 | 东方大道以北1700米 | 53575.00 | ㎡ |  |  |  |
| 13 | 临洪大道 | 银珠路-242省道 | 40769.00 | ㎡ |  |  |  |
| 14 | 南环路 | 池月路-西环路以西 | 82011.00 | ㎡ |  |  |  |
| 15 | 西环路 | 310国道-南环路 | 8212.00 | ㎡ |  |  |  |
| 16 | 先锋路 | 临洪路-大浦路 | 37180.00 | ㎡ |  |  |  |
| 17 | 盐坨西路 | 云桥路-临洪大道 | 18162.00 | ㎡ |  |  |  |
| 18 | 盐坨西路 | 大浦路-云桥路 | 16493.00 | ㎡ |  |  |  |
| 19 | 云池路 | 金桥路-临洪路 | 33949.00 | ㎡ |  |  |  |
| 20 | 云桥路 | 南环路-东方大道 | 181956.35 | ㎡ |  |  |  |
| 21 | 云桥路 | 盐坨西路-黄海大道 | 16001.70 | ㎡ |  |  |  |
| 22 | 云桥路 | 汇银路-盐坨西路 | 4291.95 | ㎡ |  |  |  |
| 23 | 云桥路 | 黄海大道-盐池西路 | 8552.83 | ㎡ |  |  |  |
| 24 | 云桥路 | 盐池西路-云池路 | 8683.98 | ㎡ |  |  |  |
| 25 | 云桥路 | 云池路-元宝港河 | 1000.00 | ㎡ |  |  |  |
| 26 | 盐池西路 | 大浦路-金桥路 | 9143.00 | ㎡ |  |  |  |
| 27 | 盐池西路 | 金桥路-花果山大道 | 3989.00 | ㎡ |  |  |  |
| 28 | 云池路 | 金桥路-花果山大道 | 5274.00 | ㎡ |  |  |  |
| 29 | 临洪大道 | 大浦路-盐浦路 | 61199.00 | ㎡ |  |  |  |
| 30 | 南环路退红线 | 大浦路-西环路 | 8688.00 | ㎡ |  |  | 建成未移交，自移交之日起计算养护费。 |
| 31 | 木柴厂拆迁绿化 | 云桥路交临浦路 | 9818.00 | ㎡ |  |  |  |
| 32 | 西环路退红线 | 南环路-310国道 | 21442.00 | ㎡ |  |  |  |
| 33 | 盐坨西路 | 花果山大道-大浦路 | 8726.96 | ㎡ |  |  |  |
| 34 | 盐池西路 | 大浦路-临洪路 | 24797.00 | ㎡ |  |  |  |
| 35 | 港逸路 | 龙桥路-金桥路 | 4704.00 | ㎡ |  |  |  |
| 36 | 盐浦路 | 大浦路-云桥路 | 9754.00 | ㎡ |  |  |  |
| 37 | 盐浦路 | 南环路-金桥路 | 5330.00 | ㎡ |  |  |  |
| 38 | 盐浦路 | 云桥路—临洪路 | 6273.00 | ㎡ |  |  |  |
| 39 | 创新路 | 礼仪大道-昌圩路 | 127.00 | ㎡ |  |  |  |
| 40 | 映月路 | 开泰路-盐浦路 | 11964.00 | ㎡ |  |  |  |
| 41 | 听月路 | 大浦路-云桥路 | 25415.00 | ㎡ |  |  |  |
| 42 | 盐汇路 | 金桥路-花果山大道 | 2542.00 | ㎡ |  |  |  |
| 43 | 盐汇路 | 云桥路-临洪大道 | 1976.00 | ㎡ |  |  |  |
| 44 | 龙桥路 | 盐池西路-黄海大道 | 4867.00 | ㎡ |  |  |  |
| 45 | 银珠路 | 大浦路-临洪大道 | 13523.00 | ㎡ |  |  |  |
| 46 | 银珠路 | 花果山大道-大浦路 | 12376.00 | ㎡ |  |  |  |
| 47 | 规划路 | 临洪路-云桥路 | 209.50 | ㎡ |  |  |  |
| 48 | 苏云南侧规划路 | 云桥路-临洪大道 | 4323.00 | ㎡ |  |  |  |
| 49 | 其他道路绿化 | 其他道路绿化 | 20000.00 | ㎡ |  |  |  |
| 50 | 228省道沿线景观绿化工程 | 白鹭公园南-宋庄出入口沿线 | 26000.00 | ㎡ |  |  | 建成未移交，自移交之日起计算养护费 |
| 四 | 一级公共绿地养护 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 曹圩湖景观 | 曹圩湖景观带 | 7292.00 | ㎡ |  |  |  |
| 2 | 新海连大厦周边 | 新海连大厦周边 | 7601.00 | ㎡ |  |  |  |
| 3 | 中华药港周边 | 中华药港周边 | 44681.00 | ㎡ |  |  |  |
| 五 | 二级公共绿地养护 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 金辉儿童公园 | 金辉儿童公园 | 15539.00 | ㎡ |  |  | 建成未移交，自移交之日起计算养护费 |
| 六 | 三级公共绿地养护 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 新海连停车场绿化 | 新海连停车场绿化 | 13333.00 | ㎡ |  |  |  |
| 2 | 5号泵站 | 金桥路 | 1738.00 | ㎡ |  |  |  |
| 3 | 6号泵站 | 金桥路 | 1349.00 | ㎡ |  |  |  |
| 4 | 黄海大道1#泵站 | 黄海大道 | 1148.00 | ㎡ |  |  |  |
| 5 | 猴嘴1号污水泵站 | 猴嘴1号污水泵站 | 484.00 | ㎡ |  |  |  |
| 6 | 陇海铁路沿线 | 大浦片区交通干线沿线整治 | 94179.97 | ㎡ |  |  |  |
| 7 | G25沿线 | 大浦片区交通干线沿线整治 | 136350.00 | ㎡ |  |  |  |
| 8 | 开泰河护坡绿化 | 开泰路-临洪路 | 11920.00 | ㎡ |  |  |  |
| 9 | 开泰河 | 开泰路-东方大道 | 16890.22 | ㎡ |  |  |  |
| 10 | 综合整治大浦路、大浦河拆违地块等 | 大浦片区 | 118654.00 | ㎡ |  |  | 建成未移交，自移交之日起计算养护费。 |
| 11 | 大浦副河绿化 | 大浦片区 | 70105.00 | ㎡ |  |  |  |
| 12 | 开发区猴嘴中心片区生态防护林绿化工程一期 | 开发区猴嘴中心片区生态防护林绿化工程一期 | 51800.00 | ㎡ |  |  | 建成未移交，自移交之日起计算养护费。 |
| 13 | 开发区猴嘴中心片区生态防护林绿化工程二期 | 开发区猴嘴中心片区生态防护林绿化工程二期 | 84535.30 | ㎡ |  |  | 建成未移交，自移交之日起计算养护费。 |
| 14 | 开发区猴嘴中心片区生态防护林绿化工程三期 | 开发区猴嘴中心片区生态防护林绿化工程三期 | 24115.00 | ㎡ |  |  | 建成未移交，自移交之日起计算养护费。 |
| 15 | 冠豪名苑围墙外 | 冠豪名苑围墙外 | 5407.56 | ㎡ |  |  |  |
| 七 | 养护总面积 | \ | 3108739.57 | ㎡ | \ |  |  |
| 八 | 四季草花换植、老化草坪换植 | \ | \ | \ | \ |  |  |
| 1 | 四季草花换植 | \ | 4773.96 | ㎡ |  |  |  |
| 2 | 老化草坪换植 | \ | 86751.00 | ㎡ |  |  |  |
| 九 | 零星工程 | 行政审批施工占用市政设施迁移、绿化恢复、景观提升等。 | 1.00 | 项 | 1800000 | 1800000 | 该项费用为暂列金额，最终工程量以实际发生为准，最终费用经区财政局审定后，按相关流程支付。（审定后不下浮） |
| 十 | 合计（年费用） | \ | \ | \ | \ |  |  |

| 连云港经济技术开发区2025-2028年绿化养护服务清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 标段：花果山大道 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 | 起止地点 | 工程量 | 计量单位 | 单价 （元/年） | 小计 （元） | 备注 |
| 一 | 一级交通绿地养护 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 花果山大道 | 港城大道-先锋桥 | 77942.90 | ㎡ |  |  |  |
| 2 | 花果山大道 | 先锋桥-昌圩路 | 60695.00 | ㎡ |  |  |  |
| 3 | 花果山大道 | 昌圩路-东方大道 | 87265.00 | ㎡ |  |  |  |
| 4 | 花果山大道 | 东方大道-黄海大道 | 115972.00 | ㎡ |  |  |  |
| 5 | 花果山大道 | 黄海大道-盐池西路 | 35055.00 | ㎡ |  |  |  |
| 6 | 花果山大道 | 盐池西路-242省道 | 74390.00 | ㎡ |  |  |  |
| 8 | 花果山大道绿化完善 | 云池路—黄海大道 | 29202.00 | ㎡ |  |  |  |
| 9 | 花果山大道 | 云锦园东侧游园 | 4345.00 | ㎡ |  |  | 建成未移交，自移交之日起计算养护费。 |
| 二 | 养护总面积 | \ | 484866.90 | ㎡ |  |  |  |
| 三 | 四季草花换植、草坪换植 | \ | \ | \ |  |  |  |
| 1 | 四季草花换植 | 四季草花换植 | 18898.74 | ㎡ |  |  |  |
| 2 | 草坪换植 | 草坪换植 | 5186.67 | ㎡ |  |  |  |
| 四 | 绿化零星工程暂列金 | 行政审批施工占用市政设施迁移、绿化恢复、景观提升等 | 1.00 | 项 | 1200000 | 1200000 | 该项费用为暂列金额，最终工程量以实际发生为准，最终费用经区财政局审定后，按相关流程支付。（审定后不下浮） |
| 五 | 合计（年费用） | \ | \ | \ | \ |  |  |

| 连云港经济技术开发区2025-2028年绿化养护服务清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 标段：猴嘴片区绿化 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 | 养护范围 | 工程量 | 计量单位 | 综合单价 （元/年） | 合价 （元/年） | 备注 |
| 一 | 三级交通绿地养护 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 先锋路 | 花果山大道-跃湖路 | 3444.29 | m2 |  |  |  |
| 2 | 通园路 | 花果山大道-新航路 | 3000 | m2 |  |  |  |
| 3 | 跃湖路 | 东方大道-昌圩路 | 9497 | m2 |  |  |  |
| 4 | 跃湖路 | 昌圩路-新航路 | 5940.81 | m2 |  |  |  |
| 5 | 通园路 | 花果山大道-金桥路 | 3600.00 | ㎡ |  |  |  |
| 6 | 先锋路 | 大浦路-花果山大道 | 7521.00 | ㎡ |  |  |  |
| 7 | 金桥路 | 佛堂路-池月路 | 4812.00 | ㎡ |  |  |  |
| 8 | 金桥路 | 佛堂路-先锋路 | 1293.75 | ㎡ |  |  |  |
| 9 | 佛堂路 | 大浦路-花果山大道 | 13951.00 | ㎡ |  |  |  |
| 10 | 猴嘴十二路 | 金桥路-池月路 | 1920.00 | ㎡ |  |  |  |
| 11 | 环湖路 | 跃湖路-跃湖路 | 2345.85 | ㎡ |  |  |  |
| 12 | 镜湖路 | 花果山大道-环湖路 | 4539.55 | ㎡ |  |  |  |
| 13 | 镜湖路 | 环湖路-昌圩湖 | 2433.16 | ㎡ |  |  |  |
| 14 | 新航路 | 通园路-先锋路 | 1720 | m2 |  |  |  |
| 15 | 佛堂路 | 花果山大道-跃湖路 | 2346.22 | ㎡ |  |  |  |
| 16 | 佛堂路 | 花果山大道-跃湖路 | 547.44 | ㎡ |  |  | 已建成未满养护期，暂未移交，自移交之日起计算养护费 |
| 17 | 猴嘴2#污水泵站 | 泵站绿化 | 459 | ㎡ |  |  |  |
| 18 | 猴嘴下穿雨水泵站 | 泵站绿化 | 394 | ㎡ |  |  |  |
| 19 | 台东路 | 通园路-先锋路 | 3000 | ㎡ |  |  |  |
| 20 | 台中路 | 猴嘴十二路-先锋路 | 1187.00 | ㎡ |  |  |  |
| 21 | 台西路 | 猴嘴十二路-先锋路 |  | ㎡ |  |  |  |
| 22 | 台北西路 | 台东路-台西路 |  | ㎡ |  |  |  |
| 23 | 猴嘴派出所 | 猴嘴派出所 | 1510.00 | ㎡ |  |  |  |
| 二 | 三级公共绿地养护 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 口袋公园景观绿化工程 | 苍梧小学开发区校区和新海初级中学开发区校区沿佛堂路两侧围墙外 | 7700.00 | ㎡ |  |  | 建成未移交，自移交之日起计算养护费 |
| 2 | 开太河景观绿化 | 先锋路—池月路 | 27996 | ㎡ |  |  |  |
| 3 | 先锋路北运盐河绿化 | 花果山大道-跃湖路 | 4486 | ㎡ |  |  |  |
| 4 | 排淡河景观绿化 | （新航路-先锋路） | 37215 | ㎡ |  |  |  |
| 5 | 运盐河绿色屏障 | 大浦路—花果山大道 | 42170 | ㎡ |  |  |  |
| 6 | 大浦公园 | 大浦公园 | 22512 | ㎡ |  |  |  |
| 7 | 盐坨站站前广场绿化 | 盐坨站站前广场 | 3087.00 | ㎡ |  |  |  |
| 三 | 养护总面积 | \ | 220628.07 | ㎡ | \ | \ |  |
| 四 | 合计（年费用） | \ | \ | \ | \ |  |  |

| 连云港经济技术开发区2025-2028年环卫保洁服务清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 标段：中云片区 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 | 工程量 | 计量单位 | 综合单价 | 合价 | 备注 |
|  |  |  |  | （元/年） | （元/年） |  |
| 一 | 道路清扫 |  |  |  |  |  |
| 1 | 道路机械清扫：大型清扫车 | 3 | 辆 |  |  |  |
| 2 | 道路机械清扫：中型清扫车 | 1 | 辆 |  |  |  |
| 3 | 道路机械清扫：小型新能源清扫车 | 7 | 辆 |  |  |  |
| 4 | 道路人工保洁 | 人 | 125 |  |  |  |
| 5 | 道路人工清扫（一级路6000㎡/人，二级路9000㎡/人，三级路12000㎡/人） | 人 | 59 |  |  |  |
| 二 | 垃圾中转站运维及建筑垃圾临时堆放点维护 |  |  |  |  |  |
| 1 | 珠江路建筑垃圾看护点 | 1 | 项 |  |  |  |
| 2 | 压缩式垃圾站运行维护 | 8 | 人 |  |  |  |
| 3 | 渗滤液处理 | 1 | 项 |  |  |  |
| 三 | 公厕保洁 | 9 | 人 |  |  | 每座公厕配备1名保洁人员，并考虑工具材料费用。范庄人口密集区另增1人。 |
| 四 | 水域岸坡、排洪沟渠保洁 | 11 | 人 |  |  |  |
| 五 | 广场保洁 | 10 | 人 |  |  |  |
| 六 | 果皮箱、垃圾桶保洁及小广告清理 | 9 | 人 |  |  |  |
| 七 | 重点地段保洁（含夜间保洁） |  |  |  |  |  |
| 1 | 重点地段保洁（含夜间保洁） | 3 | 人 |  |  |  |
| 八 | 公交站台、广告灯箱、桥栏杆保洁 | 9 | 人 |  |  |  |
| 九 | 暂列项 | 1 | 项 | 2000000.00 | 2000000.00 | 该项费用为暂列金，最终工程量以实际发生为准，最终费用经区财政局审定后，按相关流程支付。 |
| 1 | 生活垃圾（生活垃圾以晨兴环保过磅单为准），建筑垃圾、其它垃圾（以片区测绘单位数据为准） | 25728.98 | 吨 | 58.30 | 1500000.00 |  |
| 2 | 环卫零星突击事项 | 1 | 项 | 500000.00 | 500000.00 |  |
| 十 | 合计（年费用） |  |  |  |  |  |
| 注：具体保洁清扫面积及工作量详见清单附件。 |  |  |  |  |  |  |

| 连云港经济技术开发区2025-2028年环卫保洁服务清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 标段：自贸区片区 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 | 工程量 | 计量单位 | 综合单价 | 合价 | 备注 |
|  |  |  |  | （元/年） | （元/年） |  |
| 一 | 道路清扫 |  |  |  |  |  |
| 1 | 道路机械清扫：大型清扫车 | 5 | 辆 |  |  |  |
| 2 | 道路机械清扫：中型清扫车 | 3 | 辆 |  |  |  |
| 3 | 道路机械清扫：小型新能源清扫车 | 13 | 辆 |  |  |  |
| 4 | 道路人工保洁 | 84.47 | 人 |  |  |  |
| 5 | 道路人工清扫 （二级路9000㎡/人，三级路12000㎡/人） | 147.5 | 人 |  |  |  |
| 二 | 德兰东路建筑垃圾 临时堆放点维护 | 1 | 项 |  |  |  |
| 三 | 公厕保洁 | 8 | 人 |  |  | 每座公厕配备1名保洁人员（其中火车站公厕各加1人），并考虑工具材料费用。 |
| 四 | 水域岸坡、排洪沟渠保洁 | 10 | 人 |  |  |  |
| 五 | 广场保洁 | 8 | 人 |  |  |  |
| 六 | 果皮箱、烟头收集器、 垃圾桶保洁及小广告清理 | 7 | 人 |  |  |  |
| 七 | 重点地段保洁（含夜间保洁） |  |  |  |  |  |
| 1 | 创智绿园看护（夜间看护） | 4 | 人 |  |  |  |
| 八 | 公交站台、广告灯箱、 桥栏杆保洁 | 6 | 人 |  |  |  |
| 九 | 隔离护栏保洁 | 34972.4 | 米 |  |  |  |
| 十 | 久和片区临时疏导点保洁、 垃圾分类亭冲洗 | 4 | 人 |  |  |  |
| 十一 | 暂列项 | 1 | 项 | 1000000.00 | 1000000.00 | 该项费用为暂列金，最终工程量以实际发生为准，最终费用经区财政局审定后，按相关流程支付。 |
| 1 | 生活垃圾、其他垃圾等中转清运（生活垃圾以晨兴环保过磅单为准，其他垃圾以片区测绘单位数据为准） | 10000 | 吨 | 49.50 | 495000.00 |  |
| 2 | 环卫零星突击事项 | 1 | 项 | 505000.00 | 505000.00 |  |
| 十二 | 合计（年费用） |  |  |  |  |  |
| 注：具体保洁清扫面积及工作量详见清单附件。 |  |  |  |  |  |  |

| 连云港经济技术开发区2025-2028年环卫保洁服务清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 标段：大浦片区 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 | 工程量 | 计量单位 | 综合单价 | 合价 | 备注 |
|  |  |  |  | （元/年） | （元/年） |  |
| 一 | 道路清扫 |  |  |  |  |  |
| 1 | 道路机械清扫：大型清扫车 | 6 | 辆 |  |  |  |
| 2 | 道路机械清扫：小型新能源清扫车 | 1 | 辆 |  |  |  |
| 3 | 道路人工清扫（一级路6000㎡/人，二级路9000㎡/人，三级路12000㎡/人） | 172 | 人 |  |  |  |
| 二 | 大浦河西岸垃圾点看护 | 1 | 项 |  |  |  |
| 三 | 公厕保洁 | 1 | 人 |  |  | 每座公厕配备1名保洁人员，并考虑工具材料费用 |
| 四 | 水域岸坡、排洪沟渠保洁 | 9 | 人 |  |  |  |
| 五 | 广场保洁 | 3 | 人 |  |  |  |
| 六 | 果皮箱、垃圾桶保洁及小广告清理 | 5 | 人 |  |  |  |
| 七 | 重点地段保洁（含夜间保洁） | 3 | 人 |  |  |  |
| 八 | 公交站台、广告灯箱、桥栏杆保洁 | 8 | 人 |  |  |  |
| 九 | 隔离护栏 | 24792 | 米 |  |  |  |
| 十 | 暂列项 | 1 | 项 | 1000000 | 1000000 | 该项费用为暂列金，最终工程量以实际发生为准，最终费用经区财政局审定后，按相关流程支付 |
| 1 | 生活垃圾、其他垃圾等中转清运（生活垃圾以晨兴环保过磅单为准，其他垃圾以片区测绘单位数据为准） | 10000 | 吨 | 440000 | 440000 |  |
| 2 | 环卫零星突击事件 | 1 | 项 | 560000 | 560000 |  |
| 十一 | 合计（年费用） |  |  |  |  |  |
| 注：具体保洁清扫面积及工作量详见清单附件。 |  |  |  |  |  |  |

| 连云港经济技术开发区2025-2028年环卫保洁服务清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 标段：猴嘴片区 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 | 工程量 | 计量单位 | 综合单价 | 合价 | 备注 |
|  |  |  |  | （元/年） | （元/年） |  |
| 一 | 道路清扫 |  |  |  |  |  |
| 1 | 道路机械清扫：大型清扫车 | 2 | 辆 |  |  |  |
| 2 | 道路机械清扫：小型新能源清扫车 | 2 | 辆 |  |  |  |
| 3 | 道路人工保洁 | 20 | 人 |  |  |  |
| 4 | 道路人工清扫（一级路6000m2/人，二级路9000m2/人，三级路12000m2/人） | 40 | 人 |  |  |  |
| 二 | 公厕保洁 | 8 | 人 |  |  |  |
| 三 | 水域岸坡、排洪沟渠保洁 | 4 | 人 |  |  |  |
| 四 | 广场保洁 | 3 | 人 |  |  |  |
| 五 | 果皮箱、垃圾桶保洁及小广告清理 | 2 | 人 |  |  |  |
| 六 | 公交站台、广告灯箱、桥栏杆保洁 | 2 | 人 |  |  |  |
| 七 | 暂列项 | 1 | 项 | 1000000 | 1000000 | 该项费用为暂列金，最终工程量以实际发生为准，最终费用经财政局审定后，按相关流程支付 |
| 1 | 生活垃圾、其他垃圾等中转清运（生活垃圾以晨兴环保过磅单为准，其他垃圾以片区测绘单位数据为准） | 10000 | 吨 | 49.5 | 583000 |  |
| 2 | 环卫零星突击事项 | 1 | 项 | 500000 | 417000 |  |
| 八 | 合计（年费用） |  |  |  |  |  |

三、服务期限：三年，具体开始时间以采购人通知为准。合同一年一签，第一年服务期满后根据中标单位履约情况及采购人资金情况续签或终止合同。

四、人员及机械设备配备要求

1.本项目拟配备项目管理人员至少6人，包含一名项目负责人、一名技术负责人、四名片区养护负责人，其他人员详见清单与计价表。

2.本项目应配备的车辆机械设备有：洒水车、绿篱机、割灌机、草坪机、油锯等。

五、档案管理要求

投标人应建立本项目的绿化养护、环卫保洁管理制度，档案管理制度，技术方案，设施维修，老化与损坏设施更换计划，工作方案，重大节日、检查、突发性工作等应急处理方案，安全文明作业及环境保护措施等制度、计划、台账记录等。

六、付款方式与履约保证金

1.付款方式：（1）养护服务款支付

①甲方根据上述考核办法于次月上旬核定当月实付款并及时向乙方支付养护费用，每月实付绿化养护费=每月应付绿化养护费-月合计扣款金额。

②四季草花每季度支付一次，草坪换植费用每年支付一次，具体支付时间详见绿化养护年度付款计划表。

③乙方须在连云港开发区地税部门开具发票用于相关费用的结算。

（2）环卫保洁服务款支付

每月实付合同款=每月应付环卫费用-月合计扣款金额

2.履约保证金：按照合同价款10%收取履约保证金。

中标人应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。中标人可自愿使用履约保函（保险）代替交纳履约保证金，详情请见《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》（苏财购〔2023〕150号）规定。

履约保证金自合同生效之日起至合同约定的中标人主要义务履行完毕止，采购人按合同约定退还履约保证金。

中标人违约的，采购人将按照合同约定扣除其全部或部分履约保证金。如中标人违约给采购人造成的损失超过履约保证金的，应当依法赔偿超过部分的损失。

七、考核标准及考核办法

1.每个片区养护项目必须确定1名养护负责人，养护负责人每天查看养护路段并做好养护巡查日志，发现问题及时处理或上报，如在养护范围内未必须参加月度及季度工作会议，如有特殊情况不能按时参加者，必须由单位分管养护工作领导或法人参加会议，否者视为养护单位未参加会议，对养护单位罚款1000元。

2.未及时完成创文、创卫、12345、12319平台、媒体曝光及市民投诉需办理的案件，不能及时处理的一次扣5分。

3.如遇创建检查、重大节日、外事活动，养护单位需无条件服从管理单位的要求，突击安排人员或加班，涉及的相关费用由养护单位自行负责。如组织不力，未能达到相关要求并造成不良后果，每发生一次，对养护单位扣2分，罚款5000-10000元。

4.养护工人应统一着装上岗，绿化施工、养护单位所有人员（包括工人及带工人员）必须穿着有荧光条纹的反光马甲,施工、养护、抢险时必须佩戴安全帽、必须设置安全警示标志（如锥筒、路障、指示灯等），未设置或设置不到位的造成影响及后果的，出现安全事故视情节对养护单位处以2000-10000元罚款。

5.治安秩序人员、绿化养护工人、保洁人员、机械设备按养护合同要求配备，每次检查、抽查，少一人扣1000元养护经费，少2人扣2000元养护经费，以此类推。

6.养护过程中，发现绿地有死株、人为侵占绿地等,养护单位未及时清理、发现、制止的；路段出现杂草较多、修剪、浇水、打药不及时等现象；因养护不到位被媒体曝光，造成一定后果或社会舆论影响的，对养护单位一次扣5分。

7.养护单位项目负责人须保持通讯24小时畅通，如遇到紧急情况联系不到项目负责人的，扣除2000元养护经费。项目负责人遇不可抗因素无法完成工作的，应由单位分管养护领导及时接管工作。

8.其他绿化养护管理作业要求、质量标准及考核标准详见本章附件。

八、报价要求及其他

1.本项目采用总价报价方式。本项目报价不得超过预算价（最高限价）。投标人应根据国家收费标准并结合市场实际进行报价，总价包干。报价应包含与本次采购项目有关的所有费用。包含但不限于绿地养护工具、绿化灌溉设施损耗及维修费、机械使用发生油费、折旧费、苗木移植费、绿化垃圾外出运输费（运送至海头智慧产业园）、苗木零星栽植、水体警示标示牌及园林绿地养护责任牌更换费、绿地（含市政设施）的巡查、维护、保护、保洁、零星调整栽植管理、复壮以及绿化补植、施肥、整形与修剪、除草、病虫害防治、涂白与冬季防寒、切边和留积水穴、灌溉与排水、应急处理等相关内容需要可能产生的人工、机械费用，绿地保洁含绿地内日常所有废弃物，包含绿地垃圾、绿化季节性枯枝落叶集中清理，绿地碎石、砖块清理及日常枯枝落叶的清扫、项目范围绿地内原有水表在此期间所产生的一切费用、所有人员的团体意外险或者雇主责任险、支付给员工的工资和国家强制缴纳的各种社会保障资金，以及投标人认为需要的其他费用等。投标人的任何错漏、优惠、竞争性报价不得作为减轻责任、减少服务、增加收费、降低服务质量的理由。

注：所有人员必须购买团体意外险或者雇主责任险，进场养护后提供保单证明，费用包含在报价中，如若没有，采购人有权解除合同。

- 工作中涉及的敏感资料、电子数据等相关信息，中标人应严格执行保密的相关规定，不得以任何方式向任何第三人披露、泄露或许可第三人使用，否则追究其相应法律责任。

- 投标人接到采购人通知后应当及时做出响应并到达现场。

九、现场踏勘

因本项目具有一定特殊性的，建议投标人进行现场考察。采购人会提供必要的协助，让投标人充分了解现场情况以及投标报价所需的相关数据。投标人无论考察与否，都将被视为已经对本项目的总体情况、工作难度、条件以及中标后有可能承担的风险、责任和义务的充分了解。如投标人因对现场资料和数据所做出的推论、解释和结论影响投标报价、方案编制等由此造成的后果由投标人自行承担。

因投标人自身原因未现场考察或现场考察不全面的，中标后不得因此提出修改投标报价或提出索赔等要求，不得以此为由拒绝签署合同或履行所约定的各项义务。在项目履约过程无法满足采购人实际需要的，造成的所有损失由中标人自行承担并承担一切法律责任。

注：下表为本项目采购需求中须满足的实质性要求和条件，请供应商逐条明确响应，并按照要求提供证明材料（如有），否则投标无效。

| 采购需求中须满足的实质性要求和条件 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 名称（项） | 实质性要求和条件 |
| 1 | 服务期限 | 三年，具体开始时间以采购人通知为准。合同一年一签，第一年服务期满后根据中标单位履约情况及采购人资金情况续签或终止合同 |
| 2 | 付款方式 | （1）养护服务款支付 ①甲方根据上述考核办法于次月上旬核定当月实付款并及时向乙方支付养护费用，每月实付绿化养护费=每月应付绿化养护费-月合计扣款金额。 ②四季草花每季度支付一次，草坪换植费用每年支付一次，具体支付时间详见绿化养护年度付款计划表。 ③乙方须在连云港开发区地税部门开具发票用于相关费用的结算。 （2）环卫保洁服务款支付 每月实付合同款=每月应付环卫费用-月合计扣款金额 |

附件：绿化养护管理作业要求、质量标准及考核标准

（1）：《连云港经济技术开发区绿化养护管理作业要求及质量标准》

连云港经济技术开发区绿化养护质量标准及作业要求

一、绿化养护质量标准

本标准适用于连云港经济技术开发区道路绿化带、行道树、绿化隔离带、开放式公共绿地等绿地。

（一）交通绿地绿化养护管理质量标准

一级

1、树木生长旺盛，枝叶繁茂，根据植物生态习性，合理修剪，保持树形整齐美观，骨架均匀，树干基本挺直。

2、树穴、花池、绿带以及沿街绿化地平面低于围挡平面3-5cm，无杂草、污物、杂物、枯枝败叶、积水，清洁卫生。

3、行道树无枯枝、病虫枝、坏桩、断桩，树干通直。

4、绿化带中苗木、花卉、草坪无病虫危害症状，病虫危害程度保持在3%以下，无药害。

5、无人为损害，无乱贴乱画，无以树当架晾晒衣、物等现象。

6、绿篱、模纹图案生长旺盛，修剪整齐、合理，无断档、脱脚。

7、草坪生长繁茂、平整、无杂草、高度控制在3-5cm，无成片枯黄，常青草坪绿期为300天以上，其它草坪绿期在200天以上。

8、美人蕉、丰花月季、红花酢浆草、葱兰等宿根花卉花朵繁茂，生长旺盛，适宜修剪的及时修剪。

9、修剪造景植物修剪及时，造型优美，富于艺术品味。

二级

1、树木生长旺势，根据植物生态习性，修剪基本合理，树形整齐美观，骨架基本均匀，树干基本挺直。

2、树穴、花池、绿带以及沿街绿化地平面低于围挡平面3-5cm，基本无杂草、污物杂物、积水，基本清洁。

3、行道树无明显枯枝、病虫枝、无明显坏桩、断桩。

4、树木基本无明显病虫危害症状，病虫危害程度控制在5%以下，无药害。

5、无明显人为损害，无乱贴乱画，无以树当架晾衣晒物等现象。

6、绿篱、模纹图案生长旺盛，修剪整齐、合理，无断档、脱脚。

7、草坪生长繁茂、平整、无杂草、高度控制在5-8cm，无成片枯黄，常青草坪绿期为280天以上，其它草坪绿期在180天以上。

8、花卉花大叶肥，色彩协调，整体观赏效果好，保持二季有花，美人蕉、丰花月季、红花酢浆草等宿根花卉花期在100天以上。

三级

1、树木生长较旺盛，修剪基本合理，树形整齐，骨架比较均匀。

2、树穴、花池、绿化带以及沿街绿化地平面低于围挡平面3-5cm，无较大杂草、污物杂物、无积水。

3、行道树基本无枯枝、坏桩、断桩。

4、树木无严重病虫危害症状，病虫危害程度控制在10%以下，基本无药害。

5、无严重人为损害，无乱贴乱画，无以树当架晾衣晒物等现象。

8、无人为损害花草树木。

10、美人蕉、丰花月季、红花酢浆草、葱兰等宿根花卉生长旺盛，花朵繁茂，花期在180天以上，适宜修剪的及时修剪。

12、无漂浮物，无杂物。

13、绿地整洁卫生，无焚烧垃圾树叶现象。

14、绿化设施及时维护，确保完好无损。

（二）公共绿地养护管理质量标准

一级

1、树木生长旺盛，根据植物生态习性，合理修剪，保持树型整齐美观，枝繁叶茂。

2、绿篱模纹图案生长旺盛，修剪整齐合理，无断档、脱脚。

3、草坪生长繁茂，平整、无杂草，高度控制在3-5厘米，无成片枯黄，常青草坪绿期310天以上，其它草坪绿期180天以上。

4、绿地内无杂草，无污物、垃圾，无杂藤攀缘树木。

5、树木花草无明显病虫危害症状，病虫危害程度控制在3%以下，无药害。

6、无人为损害花草树木。

7、无明显枯枝。

8、美人蕉、丰花月季等宿根花卉花期在120天以上。

10、水面无漂浮物，水中无杂物，水质基本纯净。

11、绿地整洁卫生，无焚烧垃圾树叶现象。

12、绿化设施完好无损。

二级

1、树木生长旺盛，根据植物生态习性，合理修剪，保持树型整齐美观，枝繁叶茂。

2、绿篱模纹图案生长旺盛，修剪整齐合理，无断档、脱脚。

3、草坪生长繁茂，平整、无杂草，高度控制在5-10厘米，无成片枯黄，常青草坪绿期300天以上，其它草坪绿期160天以上。

4、绿地内无杂草，无污物、垃圾，无杂藤攀缘树木。

5、树木花草无明显病虫危害症状，病虫危害程度控制在5%以下，无药害。

6、基本无人为损害花草树木。

7、无明显枯枝。

8、美人蕉、丰花月季等宿根花卉花期在160天以上。

9、水面无漂浮物，水中无杂物，水质基本纯净。

10、绿地整洁卫生，无焚烧垃圾树叶现象。

11、绿化设施完好无损。

三级

1、树木生长较旺盛，根据植物生态习性，修剪基本合理，树形基本整齐。

2、绿篱模纹图案生长较好，修剪基本整齐、合理，无断档、脱脚。

3、草坪生长较好，基本平整、无较大杂草，高度控制在10厘米以下，无较大成片枯黄。

4、绿地内无较大杂草生长，基本无杂藤攀缘树木，无明显污物、垃圾。

5、树木花草无严重病虫害症状，病虫害程度控制在10%以下，基本无药害。

6、无严重人为损害花草树木。

7、基本枯枝。

8、水面无漂浮物，水中无较大杂物。

9、绿地基本整洁，无焚烧垃圾树叶现象。

10、绿化设施无严重损坏。

二、绿化养护作业要求

该要求适用于开发区道路绿化带、行道树、绿化隔离带、开放式公共绿地及小游园等绿地。

（一）交通绿地绿化养护管理作业要求

一级

1、修剪：落叶乔木两次以上，常绿乔木两次，花灌木三次以上，一般灌木两次以上，修剪造景植物十五次以上，球形灌木十次以上，模纹图案十五次以上，绿篱十五次以上，马尼拉草坪三次以上，常青草坪25次以上，乔灌木抹芽八次以上。

2、及时清理枯枝、病虫枝、坏桩、断桩。

3、施肥：乔木每年一次有机肥，灌木、花卉各二次，马尼拉、三叶草草坪一次，常青草坪两次复合肥，两次磷、钾肥。一次有机肥并结合打孔，两年覆土一次。复合肥乔灌木一年一次以上。

4、浇水：乔木十次以上，灌木八次以上，花灌木五次以上，马尼拉、三叶草草坪五次以上，常青草坪五十次以上，及时排水防涝。

5、病虫害防治：药物防治五次以上，人工防治二次以上。

6、行道树及时扶正，歪斜乔木及时扶正，冬季乔木树干及时涂白、裹草绳，易受冻害花灌木及时培土并采取相应的保护措施。

8、花池、绿带中耕，除草十次以上。

9、树穴、花池、绿带每天清扫一次，全日保洁，花池表面每日清洗一次，及时清除树枝上悬挂杂物，绿地周边5m内杂草杂物及时清除，原则上半个月一次。

二级

1、修剪：落叶乔木两次以上，常绿乔木一次以上，一般灌木两次以上，花灌木三次以上，整形灌木八次以上，绿篱、模纹图案八次以上，马尼拉草坪二次以上、常青草坪20次以上，乔木抹芽三次以上。

2、及时清理枯枝、病虫枝、坏桩、断桩。

3、施肥：行道树每年一次有机肥，其它树一年二次，灌木一次，常青草坪两次复合肥，一年一次有机肥，其它草坪一次复合肥。

4、浇水：乔木八次以上，灌木十次以上，花灌木五次以上，马尼拉草坪四次以上，常青草坪四十次以上，适时排水防涝。

5、病虫害防治：药物防治四次以上，人工防治一次以上。

6、行道树及时扶正，新补植乔木及时扶架，冬季乔木树干涂白，裹草绳。

7、花池、绿带中耕、除草及时。

8、树穴、花池、绿带每日清扫一次，重点路段全日保洁，按时清除树枝上悬挂的杂物，绿地周边3m内杂草、杂物每年清除十次。

三级

1、修剪：落叶乔木一次以上，常绿乔木四年一次，花灌木一次以上，绿篱一次以上，草坪二次以上，落叶乔木抹芽一次以上。

2、枯枝、坏桩、断桩清理二次以上。

3、施肥：行道树每年一次，主要观花乔木两年一次，其它树木四年一次；灌木、草花、草坪各一次。

4、浇水：行道树三次以上，乔木、灌木各一次以上，草坪二次以上，草花三次以上，适时排水防涝。

5、病虫害防治：药物防治三次以上。

6、行道树及时扶正，新补植乔木及时扶架，冬季乔木树干涂白。

7、花池、绿带、中耕、除草二次以上。

8、树穴、花池、绿带重点路段，每日清扫一次，常清除树枝上悬挂的杂物，按要求清除绿地周围杂草、杂物。

（一）公共绿地绿化养护管理作业要求

一级

1、修剪：落叶乔木二次以上，常绿乔木两次，灌木三次以上，球形灌木六次以上，修剪造景植物十次以上，模纹图案、绿篱十五次以上，常青草坪二十五次以上。

2、及时清理枯枝、病虫枝、坏桩、断桩。

3、施肥：观花乔木一次有机肥，其它乔木两年一次，灌木、花卉各二次，复合肥各一年一次，常青草坪两次复合肥，两次磷、钾肥，一次有机肥结合打孔，两年覆土一次。

4、浇水：乔木十次以上，灌木六次以上，常青草坪五十次以上，及时排水防涝。

5、绿地中耕、除草及时，无遗漏。

6、抹芽：乔木四次以上。

7、人为损害花草树木及时修复，根据植物生态习性，及时采取必要的防寒措施。

8、病虫害防治：药物防治五次以上，人工防治二次以上。

9、水面漂浮物，水中杂物及时清理，原则上一周两次。

二级

1、修剪：落叶乔木一次以上，常绿乔木两年一次，一般灌木一次以上，球形灌木三次以上，模纹图案、绿篱二次以上，马尼拉草坪二次以上，常青草坪二十次以上。

2、及时清理枯枝，基本无断桩、坏桩。

3、施肥：观花植物一年两次以上，其它一年一次以上。有机肥一年一次。

4、浇水：乔木十次以上，灌木十次以上，花卉五次以上，马尼拉草坪两次以上，常青草坪四十次以上，适时排水防涝。

5、绿地中耕、除草十次以上。

6、抹芽：落叶树三次以上。

7、人为损害花草树木及时修复，根据植物生态习性，适时采取必要防寒措施。

8、病虫害防治：药物防治四次以上，人工防治一次以上。

9、水面无漂浮物，水中杂物及时清理。

三级

1、修剪：乔木、灌木各一次以上，其它乔灌木两年一次，绿篱三次以上，草坪根据具体情况及时修剪。

2、定期清理枯枝。

3、施肥：观花乔木一年二次，其它乔木一年一次，灌木、草坪各一次。

4、浇水：乔木、灌木各二次以上，草坪四次以上，适当排水防涝。

5、绿地中耕、除草四次以上。

6、抹芽：落叶树二次以上。

7、人为损害花草树木及时修复，根据植物生态习性，有防寒措施。

8、病虫害防治：药物防治三次以上，人工防治一次以上。

9、水面漂浮物，水中杂物定期清理。

（2）：《连云港经济技术开发区绿化养护技术操作规程及缺陷扣款标准》

|  | 连云港经济技术开发区绿化养护技术操作规程及缺陷扣款标准 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 考核项目 | 总体质量要求 | 具体操作规范 | 扣款办法 |
| 一、 | 乔木 | 1、修剪整形：树木生长旺盛，枝叶繁茂，保持树形整齐美观，骨架均匀，树干基本挺直。 | 修剪要避开树木伤流盛期，落叶乔木每年修剪2次以上，常绿乔木1次。 | 树木修剪滞后：按30元/株扣款。 |
|  |  |  | 修剪规范整齐、适度，定枝、整枝合理均匀，剪口呈45度倾斜。 | 未按标准修剪：按10元/株扣款。 |
|  |  |  | 修剪后伤口涂抹园林消毒剂或防腐剂，防止树木损伤或死亡。 | 修剪不当致树木损伤或死亡：按100元/株扣款，死亡缺株按原状补植。 |
|  |  | 2、疏枝、抹芽：生长期要进行抹芽、疏枝等工作，确保树木营养分配均匀，树形良好。 | 不定芽、蘖生芽、徒长枝不得超过20cm。 | 抹芽不及时：按20元/株扣款； |
|  |  |  | 抹芽时切口平整，不得拉伤树皮。 | 抹芽损伤树体：按30元/株扣款。 |
|  |  | 3、浇水、排涝：对树木进行适期适量浇水、喷水，及时抗旱，确保正常生长。绿地内不积水，坑洼地段必须及时填平，确保雨后积水及时排除。 | 干旱时期每周浇水不低于2次，浇水必须浇透。 | 浇水不及时：按30元/株扣款。 |
|  |  |  | 雨后必须及时排出积水，不影响路面卫生。 | 排水不及时：按30元/株扣款。 |
|  |  |  | 浇水前必须松土打围堰，夏季在傍晚进行浇水，冬季中午进行，浇水水流不能过急，防止地表泾流。 | 浇水、排涝不规范：按10元/株扣款。 |
|  |  |  | 旱季或雨季无树木死亡。 | 浇水、排水不及时致苗木死亡：按100元/株扣款，死亡缺株按原状补植。 |
|  |  | 4、松土、除草：树木要建立树穴，根部周围的土壤要保护疏、无杂草，整洁美观。 | 乔木周围必须对草坪切边，并按规范建立树穴。 | 树木无树穴：按10元/株扣款。 |
|  |  |  | 蒸腾旺季每月松土1次，其余季节2-3个月松土一次，冬季培土防寒，开春松土除草。 | 未及时松土：按5元/株扣款。 |
|  |  |  | 乔木下无杂草，生长季节每周清除1次。 | 杂草未去除：按10元/株扣款。 |
|  |  |  | 清除的杂草要及时清运、掩埋或异地制作肥料。 | 杂草未及时清运：按100元/处扣款。 |
|  |  | 5、施肥：树木休眠期和种植前，需施基肥，生长期可按植株生长势施追肥，确保树木生长旺盛。 | 根据树种、树龄、生长势和肥料种类以及土壤理化性质等条件，对每株乔木进行施肥。 | 未施肥：按20元/株扣款。（施肥前应报告主管部门，否则视同未施肥）。 |
|  |  |  | 施肥以复合肥为主，配合有机肥施用。采用环状施肥法，沟外径与冠幅相等，沟深30cm；每季度不低于1次，每次每株不低于1公斤，肥料不得触及树叶。 | 未按规范施肥：按10元/株扣款。 |
|  |  |  | 主干道、景观道路的行道树需提高施肥量，原则上每季度不低于2次，每次每株不低于1公斤。 | 未施肥或未按标准施肥：按15元/株扣款。 |
|  |  |  | 施肥后及时清理白色垃圾、废料残渣等。 | 清理不及时：按100元/处扣款。 |
|  |  | 6、防风、防寒：树木支撑统一美观，无倒伏树木，无冻害产生。 | 每年6月份前完成支撑检查、绑扎、加固等工作，易倒伏做好台风预防工作，树木支撑统一采用杉木材质。 | 未采取防风措施：按10元/株扣款。 |
|  |  |  | 每年12月中旬完成涂白、包裹、培土等防寒工作。 | 未采取防寒措施：按10元/株扣款。 |
|  |  |  | 涂白高度统一为1.2米，涂抹均匀，香樟等不耐寒树木要采取包裹措施，树木支撑统一、美观，歪斜及残破支撑要及时更换，并定期松绑铁丝。 | 措施不规范：按5元/株扣款； |
|  |  |  | 台风或寒冷天气无倒伏树木，无冻害死亡树木。 | 无措施或措施不规范致苗木倒伏、死亡：按100元/株扣款，死亡缺株按原状补植。 |
|  |  | 7、病虫害：病虫害防治及时，无病虫害蔓延现象，树木生长良好。 | 积极主动采取预防措施，结合冬季树木修剪，及时清理消灭越冬虫蛹、虫茧及病原体。 | 无预防措施或预防不力致树木产生病虫害：按30元/株扣款。 |
|  |  |  | 每年药物防治5次以上，人工防治2次以上；发现病虫害，及时采取治疗措施，防止蔓延，有蛀虫树洞要及时填补，施药时间早上9：00以前完成，晚上6：30后开始，无药害产生。 | 治疗不及时或措施不当致苗木损伤或死亡：按50元/株扣款。死亡缺株按原状补植。 |
|  |  | 8、死树的处理与补植：绿化带内无死树，无缺株。 | 绿化带内死树一经发现，应第一时间连同根部挖除，并报告主管部门，做好报损登记。 | 死树未及时清除，按500元/株扣款。 |
|  |  |  | 主观因素造成的缺株，应于气候条件适宜时安排补植，树木品种、规格应与原有树木相同。若改变原树种或规格，则须与原来的景观相协调。 | 因养护措施不当等主观因素造成的缺株未及时补植按：按200元/株扣款。 |
| 二、 | 灌木、绿篱 | 1、修剪：绿篱、模纹图案生长旺盛，修剪整齐美观；灌木及造景植物造型优美，整齐统一。 | 绿篱每年修剪不低于12次，遵循“先上后下，先内后外，去弱留强，去老留新”的原则，线条润畅，轮廓明显，高度1～1.2米左右，生长超过10cm应安排修剪，三面整齐平整。 | 绿篱修剪不及时或不规范：按30元/㎡扣款。 |
|  |  |  | 球类等造景植物每年修剪不低于15次，修剪圆整，直径1.5米左右，生长超过10cm应立即安排修剪；同一地点的大小、规格要一致。 | 球类造景植物修剪不及时或不规范：按20元/株扣款。 |
|  |  |  | 花灌木每年修剪不低于2次，修剪均匀，促进短枝和花芽的形成，剪口呈45度倾斜，其中紫薇超过2cm枝条原则上保留。 | 花灌木修剪不及时或不规范：按10元/株扣款。 |
|  |  | 2、疏枝、抹芽：生长期要进行抹芽、疏枝等工作，确保树木营养分配均匀，树形良好。 | 不定芽、蘖生芽、徒长枝不得超过15cm。 | 抹芽不及时：按20元/株扣款。 |
|  |  |  | 抹芽时切口平整，不得拉伤树皮。 | 抹芽损伤树体：按30元/株扣款。 |
|  |  | 3、绿篱覆盖率：绿篱覆盖率100%，无亮脚。 | 模纹绿篱无缺株裸露、无空档、无死脚，缺株要及时补植，补植品种规格与原有一致。 | 因养护措施不当致绿篱缺株裸露：按30元/㎡扣款。 |
|  |  | 4、除草：绿篱灌木下无杂草，干净整洁。 | 生长季节每周排查并除草1次。 | 除草滞后：按5元/㎡扣款。 |
|  |  | 5、施肥：生长期可按植株生长势施追肥，确保生长旺盛。 | 灌木采用环状施肥法，沟外径与冠幅相等，沟深15cm；每季度不低于2次，每次每株不低于0.3公斤，肥料不得触及树叶。 | 未施肥或施肥不规范：按5元/株扣款。 |
|  |  |  | 色块采用撒施法，每季度不低于2次，每亩每次不低于30公斤，施肥后及时浇水以防“烧苗”，或者安排在雨前雨中施肥。 | 未施肥或施肥不规范：按5元/㎡扣款。 |
|  |  | 6、浇水与排涝：对绿篱、灌木进行适期适量浇水、喷水，及时抗旱，确保正常生长。绿地内不积水，坑洼地段必须及时填平，确保雨后积水及时排除。 | 绿篱干旱时期每周浇水不低于2次，浇水必须浇透。 | 绿篱浇水不及时：按30元/㎡扣款。 |
|  |  |  | 灌木及球类造景植物干旱时期每株每周浇水不低于2次，浇水必须浇透；雨后如有积水3小时必须排出。 | 灌木浇水不及时：按30元/株扣款。 |
|  |  |  | 灌木及球类造景植物浇水前必须松土打围堰，夏季在傍晚进行浇水，冬季中午进行，浇水水流不能过急，防止地表泾流。 | 浇水不规范：按10元/株扣款。 |
|  |  |  | 旱季或雨季无绿篱、灌木死亡。 | 浇水、排水不及时致苗木死亡：绿篱按50元/㎡扣款，灌木按50元/株扣款，死亡缺株按原状补植。 |
|  |  | 7、病虫害防治：病虫害防治及时，无病虫害蔓延现象，绿篱及灌木生长良好。 | 每年药物防治5次以上，人工防治2次以上；发现病虫害，及时采取治疗措施，防止蔓延，施药时间早上9：00以前完成，晚上6：30后开始，无药害产生。 | 无预防措施或措施不力致病虫害：球形灌木按30元/株扣款；模纹及绿篱按30元/㎡扣款，死亡的按原状恢复。 |
| 三、 | 草坪、四季草花、地被植物 | 1、覆盖率：草坪及地被植物覆盖率100%，无枯黄、斑秃、裸露。 | 草坪及地被无裸露、斑秃现象，裸露要及时补种，补种品种与原状一致。 | 草坪及地被裸露：按5元/㎡扣款。 |
|  |  | 2、修剪：草坪修剪整齐，无遗漏；地被植物冬季清理干净整洁。 | 草坪按三分之一原则修剪，生长季每月修剪不低于4次，黑麦草草坪高度不高于5cm，高羊茅草坪不高于6cm，狗牙根草坪不高于4cm，修剪平整、无遗漏，暖季型草坪秋季最后一次修剪需重修；鸢尾、萱草等宿根地被冬季枯叶要清理干净。 | 草坪或地被修剪不及时、不规范：按5元/㎡扣款。 |
|  |  |  | 修剪的草屑、枯黄杂物清理干净，及时运出。 | 修剪后碎草未及时清理或乱倾倒：按200元/处扣款。 |
|  |  | 3、除草：草坪及地被内无杂草。 | 生长季节每周排查并除草1次。 | 除草滞后：按5元/㎡扣款。 |
|  |  | 4、病虫害：草坪长势良好、色泽鲜艳、无枯黄、病斑、黑腐、萎蔫等现象。 | 每年药物防治5次以上，人工防治2次以上；发现病虫害，及时采取治疗措施，防止蔓延，施药时间早上9：00以前完成，晚上6：30后开始，无药害产生。 | 未预防或预防不及时致病虫害：按5元/㎡扣款。 |
|  |  | 5、浇水、排涝：对草坪及地被进行适期适量浇水、喷水，及时抗旱，确保正常生长。绿地内不积水，坑洼地段必须及时填平，确保雨后积水及时排除。 | 草坪干旱时期每周浇水不低于3次，浇水必须浇透；草坪雨后如有积水3小时必须排出。 | 浇水、排涝不及时：按5元/㎡扣款。 |
|  |  |  | 旱季或雨季浇水排水及时，无死亡草坪、地被植物。 | 浇水或排涝不及时致草坪死亡：按10元/㎡扣款。 |
| 三、 | 草坪、四季草花、地被植物 | 6、施肥：冷季型草坪宜在春、秋施追肥，暖季型草坪宜在晚春或休眠期前后追肥；追肥应以复合肥为主，确保草坪生长茂盛。 | 采用撒施法，每季度不低于2次，每亩每次不低于20公斤，施肥后及时浇水以防“烧苗”，或者安排在雨前雨中施肥。 | 未施肥或施肥不当致草坪生长势较差，按5元/㎡。 |
|  |  | 7、切边：草坪中的树穴、色块边缘，路牙石边缘应根据实际情况进行切边，防止蔓延。 | 切边保持线条清晰、整齐，路牙石边切边宽度5cm左右。 | 草坪未进行切边：按2元/m扣款。 |
| 四、 | 其他 | 1、其他地段除草：定期对绿地内园路铺装、大树下、绿化带边缘以外进行除草，无其他杂物。 | 绿化带内铺装、大树下及其他没有色块、草坪、乔灌木地段要及时清除杂草、杂物，生长季节每周排查除草1次。 | 除草不及时，按5元/㎡扣款。 |
|  |  |  | 主干道绿化带外5米以内无杂草，次干道绿化带外3米以内无杂草。 | 杂草、杂物清理不及时：按2元/㎡扣款。 |
|  |  | 2、绿地保洁：安排专人清理绿化带中塑料瓶袋、烟头、烟盒、纸屑、石块、渣土、白色垃圾、漂浮物、市政废弃物、枯枝落叶等杂物。 | 动态清理绿化带垃圾，垃圾产生后要及时清理。 | 绿地内垃圾未及时清理：按50元/处扣款。 |
|  |  |  | 秋冬季节树木枯枝落叶要及时清理，绿化带干净整洁。 | 枯草、落叶未及时清理：按30元/㎡扣款。焚烧枯枝落叶：按3000-5000元/起扣款。 |
|  |  |  | 杜绝环卫工人在绿化带内倾倒垃圾、渣石等污染物，一经发现，倾倒的垃圾由乙方无偿清理。被垃圾污染的绿化土由乙方自费更换。 | 环卫工人在绿化带内倾倒垃圾、渣石等污染物，按2000元/起的标准进行扣款。 |
|  |  | 3、绿化苗木及设施保护：采取有效措施防止管理范围内绿化苗木及设施被盗、遭人为损坏；防止在绿化带晾晒衣物。 | 加强巡查，发现树木倒伏、事故现场、苗木及设施遗失或施工损坏，及时采取措施，报告相关部门，做好记录。 | 绿化苗木及设施遗失、损坏未及时处理、上报：按500元/起扣款。 |
|  |  |  | 及时劝止居民在绿化带拉绳晾晒衣物，并及时清除，劝止无效报告城管执法处理。 | 有拉绳、晾晒等现象为劝止或未报告城管：按200元/次扣款。 |
|  |  |  | 杜绝绿地内有违章种植、种菜等现象，如有违章种植及时清除。如遇阻工报告城管执法处理。 | 绿化带内违章种植、种菜：按200元/㎡扣款。 |
|  |  | 4、工作纪律：工作规范，无安全事故及不良影响事件发生，无不文明行为。 | 现场作业人员充足，着装统一，安全规范，举止文明，符合交通部门相关安全作业要求。 | 发生安全事故或造成不良影响：按500元/次扣款，责任由养护单位承担。 |
|  |  | 5、工作通知：负责人24小时通讯畅通，高度重视主管部门下达的通知及任务，于限定时间内完成相关工作内容，并及时反馈相关信息。 | 按时完成通知任务，按时报送相关资料，按时参加会议，按时做好现场路线保障等工作。 | 未超出合同范围的工作通知未能在限定的合理时间内完成或完成的质量不符要求：按200元/次扣款。 |
|  |  | 6、因养护不到位，受新闻媒体曝光、12345群众举报、企业投诉、上级部门通报、领导批评等问题 | 情况属实按如下标准处罚。 | 按情节轻重，每起处罚1000-10000元。 |

（3）：连云港经济技术开发区四季草花换植质量标准及作业要求

连云港经济技术开发区四季草花换植质量标准及作业要求

一、质量要求

1、要确定专人负责制定订种计划，筛选种子质量稳定、品质有所保证的种子公司购买F1代花卉种子。

2、所有花卉均需植株整齐，高度在15-35cm之间，花朵大小一致，矮牵牛花径不低于5厘米，孔雀草花径不低于3厘米，一串红不少于3个分枝等。

3、所用花卉凡属同一品种均需高度一致，冠幅相同，花形整齐，色彩纯正。

4、每次栽植之前改良原种植土，平均30cm深并增施有机肥。

5、所用花卉以国旗红、金黄、粉红等颜色为主，合理搭配，不同品种、花色搭配片植，但不宜单株混栽。

6、花池无杂草、枯枝败叶、积水，清洁卫生。

7、每季用花盛花期要求：春季不低于65天，夏季不低于60天，秋季不低于65天，冬季（羽衣甘蓝或其它色叶植物保持观赏效果）不低于120天，室内摆花不低于30天，未达到上述时间要求及时更换，确保观赏效果。

8、败蕾要及时摘除。

二、花坛设计要求

1、做到渲染气氛，美化环境，组织交通。

2、和环境所处地点相协调，形状、大小布置方式及图案，色彩要做到统一，不同环境要求不同的花坛式样。

3、色彩鲜红、艳丽，突出群株的色彩美，注意一个花坛配色不宜超过两种。

4、图案外部轮廓以线条简洁为宜，内部纹样稍精细，可设计成花瓣类，星芒类，多边形类，自然曲线类，水纹云卷类，微章类，文字类，自然形体类，但纹样不可过细。

5、形成的华丽纹样要精美细致，有长期的观赏性。

三、施工要求

1、栽植之前要施少量有机肥，深翻，然后，按设计的高度坡面耕平，松紧度一致，防止浇水后产生不均匀下沉，出现高低不平现象。

2、放线

一般先将花坛面均分之后，再按图用白灰撒在所划的线上，也可选用铁丝按设计的图案放样，再划到花坛面上。

3、栽植

按图按先里后外，先左后右，先栽主要后栽映衬花卉的顺序进行，栽时要按地面随时整齐，做到苗齐地平，栽完后浇透水，并注意养护管理。

4、密度：根据不同的花卉品种选择与之相适应的栽植密度，以花、叶搭接为准。

5、养护要求

（1）应充分浇水，同时每两周追肥一次，切记肥水浇入柄后引起腐烂。

（2）定期打药，以防为主。

（3）及时摘除残花败蕾、杂草等。

（4）未达到质量要求中花期的枯死花卉及时更换，确保观赏效果。

（5）缺损花卉及时补植。

（6）防旱排涝要及时。

（4）连云港开发区环卫保洁作业要求及质量标准

环卫保洁作业要求及质量标准

一、连云港开发区道路清扫保洁作业要求及质量标准

| 序号 | 作 业 要 求 | 质 量 标 准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 区主次干道，街巷道路清扫工作实行“四定一包”，即定人、定岗、定责、定时、包质量良好。每天上下班要有考勤记录，确保清扫保洁，如发现迟到、早退、不到岗人员，要作扣款处理。 | 建立岗位责任制和完善的管理体系，按段设岗，按岗定人；清扫保洁人员上岗时，一律穿戴标志性统一着装；遵守劳动纪律，按时上下班，不迟到、早退、怠工、旷工，工作时间不干私活，不吵架、聊天，不擅离责任区；有环卫专项督察小组，负责日常环卫检查和完善工作，确保环卫人员按质完成工作任务。 |
| 2 | ①每日清扫时间： 一、二、三级路面： 春秋冬：上午7:00～8:00； 下午13:30～15:30 夏季： 上午5:30~7:30； 下午14:30～16:30 一级路面完成一日三次清扫，二、三级路面完成一日两次清扫,每天上午11点前路面要有清扫人员在现场。 ②每次清扫成形的小土堆，必须在清扫任务结束前清理完毕并及时清运干净，要随清随运，未清运干净不得退场；上午清扫出的土堆不能留在下午处理；下午清扫出的土堆不能滞留到第二天，在时限内未处理将予扣款。 ③清扫出的垃圾要倒入指定的垃圾中转站，不得随意倾倒在路旁、边道、桥下、沟边、河坡、空白地段；也不能将清扫出的尘土或其它垃圾倒入绿化带；如检查出此类行为，将对保洁承担单位作出处罚。 ④中心区法院周边、大转盘、西北入口、昆仑山路、纬一路（引水桥-大转盘）的路面清扫，要于每天早上7:30前完成，清扫完毕要进行降尘喷洒，并于8:00前完成其沿线的洒水工作。 | ①路面清扫要先横后竖再打边，做到“七净六无”，即地面净、路牙净、窨井净（含雨水井集水口）、人行道净、绿化带净、垃圾净；无淤泥积土，无碎石砖瓦屑，无丢弃垃圾，无漏扫地段，无污水污物，无抛洒杂物。 ②中心区法院周边（北至北入口，西至西入口，南至长江路，东至峨眉山路）、新海连大厦、创智大厦、综保区、周边环境整洁，路面无扬尘、无污水溢流、无积尘积土、无生活垃圾。 |
| 3 | ①每日保洁时间： 窗口地段（中心区法院周边、新海连大厦周边、创智大厦、游园广场等）：6:00～22:00，16小时保洁； 一级道路：8:00～18:00，10小时保洁；二、三级道路8小时保洁。 ②清除路面、空白地块、绿化带外侧的白色污染、塑料袋及其它污染物；清除路面抛洒石子、渣土、煤灰、浮土等污染，保证保洁质量。 ③每星期天，应组织保洁人员清除人行道板杂草。 ④中心区法院周边（北至北入口，西至西入口，南至长江路，东至峨眉山路）；新海连大厦、创智大厦、中云火车站周边主要路段、大转盘和窗口地段应16时保洁，始终有保洁人员巡查，保洁承包责任要有专人负责监管，发现抛洒及污染或接到管理单位应急清理通知，应立即组织人员处理，不能延误、拖拉。发现有烟蒂、塑料袋等污染杂物应随时有人清拣，如出现无人清拣要作相应扣款处理。 ⑤区内主次干道、广场、窗口地段环境整洁。 | ①保洁时间内始终有人值守。 ②道路、空白地块、及绿化带外侧无倾倒垃圾，无荒草杂物、无白色垃圾、无塑料袋、废纸张等、无瓜皮果壳等杂物、无抛洒污染。 ③人行道板路面无杂草。 ④中心区法院周边主要地段、中心区大转盘；新海连大厦、创智大厦等窗口地带环境卫生良好，无各类污染。 ⑤中心区法院、西入口、喷泉广场，新海连大厦、创智大厦、综保区周边等重要地段无烟蒂、痰迹、纸屑、塑料袋等污染。 |
| 4 | ①有专人负责并组织人员清理路面抛洒污染，有应对措施，保证在发现的第一时间内做出反应；如发现在第一时间内不作反应，将对保洁承包单位做出扣款处罚。 ②路面出现渣土、沙石、泥土、煤灰抛洒污染时，环卫人员应及时清理。 ③清理成堆的小土堆，应立即清运干净，不要滞留。 ④不能将清理出的沙石、渣土随意倾倒在绿化带或将雨水井填埋，发现此类行为，将予以扣款。 ⑤及时将装载车辆抛下的石块清理干净。 ⑥路面有抛下的淤泥污染，要将其铲除干净。 | ①有专人指挥和有应对措施，在发现的第一时间内能组织人员清理，行动迅速。 ②抛洒物清理干净、路面无渣土、沙石、煤灰、积土、浮土。 ③路边、路牙附近无小土堆。 ④保证绿化带无倾倒浮土。 ⑤路旁、路牙处无石块。 ⑥路面无污染泥块。 |
| 5 | ①雨水集水井、窨井定期清掏，清掏出的垃圾一律送至垃圾中转站，不得随意倾倒或倒入路边果皮箱。 ②负责看护雨水井篦。 | ①雨水集水井、窨井井口无封堵，井内无杂物，井底无淤积，出水口无堵塞。 ②确保雨水井篦不发生被盗。 |
| 6 | 清理道路两旁墙面、灯杆、电线杆上乱涂乱画、小广告等各类污染物 | 墙壁、灯杆、电线杆上无张贴小广告、乱贴乱画等污染物。 |
| 7 | 西北入口、黄河路、新光路、大港路、金桥路、黄海大道、金桥路、花果山大道等主干道路路面每天冲洗四次 | 路面整洁清爽，无积土沉淀，无淤泥泥痕。 |
| 8 | 作业台帐齐全 | 作业有记录 |

二、连云港开发区河道水域保洁作业要求及质量标准

| 序号 | 作业要求 | 质量标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 定人、定岗、定责，及时作业保洁，保证河面、河坡环境卫生。 | 制定岗位责任制，专人负责水域、河坡保洁，有专项管理措施。 |
| 2 | 清除水面漂浮垃圾、塑料袋、塑料盒、废纸张及其它污染物。 | 水面无漂浮垃圾及其它污染杂物。 |
| 3 | 清理河坡白色垃圾、生产和生活垃圾；清除河坡各类污染杂物和零星垃圾并将其运往垃圾中转站。 | 岸坡无塑料垃圾袋、无污染杂物、无暴露垃圾。 |
| 4 | 清除水面水藻、水草，防止水面河道被覆盖淤塞。 | 水面无覆盖淤塞水藻、水草。 |
| 5 | 及时清理桥下倾倒垃圾、废弃杂物、杂草；检查发现桥下有积土、倾倒垃圾、杂草等将予以扣款。 | 桥下整洁，无垃圾倾倒、无塑料袋、无乱堆杂物、无孳生杂草。 |
| 6 | 河道水域保洁应有定期清理计划和措施，并及时实施。 发现河道、河岸因未及时清理出现塑料袋、白色垃圾等，将对承包单位作扣款。 | 有定期清理保洁计划，组织实施及时，无明显的视觉污染。 |
| 7 | 作业有台帐记录 | 台帐齐全 |

三、连云港开发区公厕保洁作业要求及质量标准

| 序号 | 作业要求 | 质量标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 定人、定岗、定责、定时，确保公厕打扫清洁、卫生。 | 每天有专人按时清理、打扫、冲洗公厕，及时维护和保洁环卫设施。 |
| 2 | 公厕保洁 ①公厕上午8：30点前打扫完毕； ②保洁时间：8:30~19:00； ③公厕保洁达到创卫、创文要求。 | ①地面、坑位、废纸篓、门、窗、墙壁，灯具、洗手盆、冲水箱等处完好整洁；地面、蹲位等无积水； ②公厕墙壁、隔板无乱刻乱画，废纸篓等每日清倒一次。 ③便池无尿碱； ④公厕标志、图形等完好、整洁、醒目。 |
| 3 | 厕内光线充足，空气流通。 | 公厕内无明显臭味，光线明亮。 |
| 4 | 公厕保洁 ①按时完成保洁任务，不得遗漏保洁； ②清洗保洁彻底； ③公厕周围环境卫生。 | ①公厕设施无张贴物，无乱刻乱画现象； ②蹲坑、便池净； ③厕所内及周围5米范围内清洁卫生，无暴露性垃圾； ④公厕内无蛛网，墙面无脱落。 |
| 5 | 公厕夏季每天消杀一次，春冬季节经常消杀，初冬消杀一次。 | 公厕内无蝇蛆孳生。 |
| 6 | 维护看护好公厕设施。 | 确保公厕设施完好，无毁损。 |
| 7 | ①贮粪池有盖，盖板无污染； ②贮粪池一年清掏一次。 | ①盖板完好整洁无污秽物； ②确保贮粪池内无淤泥粪便，管道无堵塞，粪便不满溢。 |
| 8 | 检查时发现公厕保洁未达标，每出现一次均予扣款。 | 确保按质量标准完成各项保洁任务。 |
| 9 | 有保洁台帐。 | 做好日常保洁记录。 |

四、连云港开发区果皮箱及其他城市家居保洁作业要求及质量标准

| 序号 | 作业要求 | 质量标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 定人、定岗、定责、定时，保证果皮箱整洁卫生。 | 及时清除果皮箱内垃圾，保持外观整洁。 |
| 2 | ①保洁时间：6:00~18:00； ②果皮箱每天清掏一次，上午8:30前完成。 | ①果皮箱表面无小广告，无张贴物，无乱刻乱画； ②果皮箱无积压垃圾； ③外观整洁无污染； ④每天清擦一次； ⑤果皮箱入口处无污秽物。 |
| 3 | 果皮箱桶内放置塑料袋，垃圾实行袋装化，垃圾清掏完后，即更换塑料袋。 | 丢入果皮箱垃圾实行袋装化。 |
| 4 | 果皮箱摆放端正，无塌陷、破损。 | 箱体摆放不歪斜，箱体完好。 |
| 5 | 负责果皮箱看护和维护。 | 如有塌陷变形，及时整形恢复，在安放地段不发生丢失。 |
| 6 | 定期消杀灭蝇。 | 果皮箱内无蝇蛆，无异味。 |
| 7 | 外表不清洁，垃圾未袋装化，未及时清掏，损坏未及时维护，每发现一次均予扣款。 | 按作业要求完成保洁任务。 |
| 8 | 公交站台、广告灯箱、桥梁栏杆、路灯杆定期安排清洗保洁；清理表面灰尘，清除广告等表面附着物 | 无积尘，表面光洁 |
| 9 | 保洁作业有记录。 | 台帐齐全。 |

五、连云港开发区垃圾清运作业要求及质量标准

| 序号 | 作业要求 | 质量标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 定人、定岗、定责、定时、垃圾及时清运干净。 | 有完善的岗位责任制和管理制度。 |
| 2 | ①每日上午8：30前，下午16点前完成垃圾收集，将区内各路段点的垃圾桶垃圾运送到垃圾中转站或直接运往大浦垃圾焚烧厂作无害化处理； ②保证上下午及时清运垃圾； ③垃圾日产日清，垃圾外运至指定的垃圾处理场； ④作业完毕后，场地、坑槽等处及时打扫，无杂物和垃圾。 | ①区内各级路段垃圾倾倒点和生活区的垃圾桶、垃圾箱、垃圾池收集倾倒干净，周围场地无残留垃圾； ②垃圾中转站池内及场地周围无抛洒零星垃圾。 |
| 3 | 及时将人口集中区域及城乡结合部垃圾清运干净。 | 范庄、久和、昌圩、绿地等各居住集中区、城乡结合部各垃圾点无积存垃圾。 |
| 4 | 对道路红线外15米范围内的垃圾进行日常清运。 | 道路红线外15米范围内无零星垃圾、倾倒垃圾、积存垃圾。 |
| 5 | 对空白地块区域内的建筑垃圾、生活垃圾、污染杂物按月及时集中清运。 | 空白地块区域无污染垃圾、杂物。 |
| 6 | 及时对河坡中的垃圾进行清运。 | 河坡无积存垃圾。 |
| 7 | 对打捞出的河道水藻、水草等水生植物垃圾及时清运。 | 河坡无打捞出的水藻、水草等水生植物垃圾。 |
| 8 | 清运车辆罩好，确保沿途无抛洒滴漏。 | 确保密闭运输，路面、广场无抛洒滴漏垃圾。 |
| 9 | ①3-12月每月对垃圾桶、垃圾箱、垃圾池、垃圾斗及中转站定期进行卫生消毒； ②中转车辆每周定期冲洗一次； ③夏季每天对垃圾设施消杀一次。 | ①保持中转、清运车辆整洁，无污垢； ②预防病害蚊蝇孳生。 |
| 10 | 保持垃圾桶（箱、房）外表整洁。每天有专人保洁擦洗。 | 垃圾桶（箱、房）无污染。 |
| 11 | 垃圾桶、垃圾房、垃圾箱有盖，实行密闭化管理，每天有专人巡查清理将暴露在外垃圾及时投放箱内。 | 垃圾桶、果皮箱、垃圾箱等垃圾收集点周围无暴露性垃圾。 |
| 12 | 垃圾清运未按要求完成，每出现一项均予扣款。 | 确保按要求完成垃圾清运的每项工作。 |
| 13 | 清运作业台帐齐全。 | 清运保洁有记录。 |

六、连云港开发区广场清扫保洁要求及质量标准

| 序号 | 项目 | 作业要求 | 质量标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 岗位要求 | 定岗、定人、定责、定时，确保广场整洁。 | 建立岗位责任制，上岗作业一律穿戴统一的环卫标志，保质保量按时完成清扫保洁任务。 |
| 2 | 广场清扫 | ①每日清扫两次； 春秋冬时间：上午：6:00~8:00夏季上午：5:30~7:30 下午：14:00~15：30完成清扫 ②垃圾及时清运干净，并倒入指定的垃圾中转站，不得随意倾倒；发现随意倾倒均予扣款。 ③根据需要开展广场洒水降尘。 | 路面整洁，无漏扫地段、抛洒杂物，无丢弃垃圾。 |
| 3 | 广场保洁 | ①每日保洁时间：8:00~18:00；保洁时间内发现擅离岗位出现一例均予扣款。 ②清除广场路面、绿化带、草坪白色垃圾及其它污染，确保广场整洁。 ③广场内塑料袋、烟蒂、瓜皮果壳等丢弃杂物及时清除，每发现一例将均扣款。 | ①广场路面无塑料袋、塑料盒、废纸张、瓜皮果壳、烟蒂、痰迹、胡乱丢弃杂物污染； ②绿化带内无塑料袋，无倾倒垃圾、无污染杂物。 |
|  |  | 随时清除广场周围张贴物，小广告，乱涂乱画等各类污染物；发现小广告未及时清除均扣款。 | 广场周围无张贴、小广告，无乱涂乱画等。 |
|  |  | 广场每周冲洗一次。 | 广场路面整洁，无尘土、无积土沉淀，无淤泥泥痕。 |
| 4 | 作业台帐 | 台帐齐全。 | 作业有记录。 |

七、连云港开发区人口集中区域清扫保洁作业要求及质量标准

| 序号 | 项目 | 作业要求 | 质量标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 岗位要求 | 定人、定岗、定责、定时，包清扫保洁质量良好。 | 建立岗位责任制，街区清扫保洁卫生管理责任制，上岗作业一律穿戴统一的环卫标志，确保按时完成清扫保洁任务。 |
| 2 | 道路清扫 | ①道路清扫每日两次： 上午：6:00~8:00；下午：14:00~16:00 ②将清扫的垃圾及时清运并倒入指定的垃圾中转站，不得随意倾倒。检查时，发现有随意倾倒现象，每出现一次，均要扣款。 ③检查时，发现人员不在岗、迟到或早退要作扣款处理。 ④清扫未按要求完成，每出现一次，均作相应扣款。 | 路面清扫做到“七净六无”， 即地面净、路牙净、窨井净（含雨水井集水口）、人行道净、绿化带净、垃圾净、行道树坑净；无淤泥积土，无碎石砖瓦屑，无丢弃垃圾，无漏扫地段，无污水污物，无抛洒杂物。 |
| 3 | 日常保洁 | 每日保洁时间：8:00~18:00 | 路面整洁，无塑料袋、无烟蒂、无瓜果皮壳、无丢弃杂物。 |
|  |  | 清理各类排洪沟及其他路段涧沟内垃圾、塑料袋及其它污染物，未及时清理，对保洁承包责任单位作扣款处理。 | 排洪沟无积存垃圾、塑料袋等污染物。 |
|  |  | 清除道路两旁墙壁、灯杆、电线杆上乱涂乱画、小广告等，小广告未及时清除要扣款。 | 墙壁、灯杆、电线杆上无张贴小广告无乱贴乱画。 |
|  |  | 清除集市道路上垃圾、塑料袋，在保洁时间内，发现无人塑料清拣塑料袋清理入垃圾筒，均作扣款处理。 | 集市道路整洁干净、无各类污染物。 |
|  |  | ①雨水集水井、每星期清掏一遍，清掏的垃圾一律送到中转站，不得随意倾倒。 ②负责看护雨水井篦。 ③雨水集水井未及时清掏或清掏不彻底，要作相应扣款。 | ①雨水井、口无封堵，井内无杂物，井底无淤泥，出水口无堵塞。 ②确保雨水井篦不发生被盗。 |
| 4 | 作业台帐 | 清扫保洁作业有记录 | 作业台帐齐全 |

八、连云港开发区公共广场（游园）清扫保洁作业要求及质量标准

| 序号 | 项目 | 作业要求 | 质量标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 工作制度 | 定人、定岗、定时，喷泉广场保洁。 | 清扫保洁人员上岗时，一律按规定穿戴统一的环卫标志，定时按环卫清扫一级标准进行清扫保洁。 |
| 二 | 广场铺装路清扫保洁 | ①每日清扫时间：春秋冬时间：上午：6:00~8:00 夏季清扫时间：上午5:30~7:30；下午 14:30~16:30 一日两清扫。 ②认真清扫，确保广场路面干净。 ③清除泥块，积土、杂物、垃圾等污染。 | 广场铺装路面无淤泥积土、无碎石砖屑、无零星垃圾丢弃、无漏扫地段、无污水污物。 |
|  |  | ①全天保洁； 每日保洁时间：8:00~18:00。 ②用拖把将铺装面擦洗干净。 ③雨水集水井每十天清掏一遍。 | 路面无白色垃圾、塑料袋、废纸张、瓜皮果壳等杂物。 |
|  |  |  | 雨水井篦无积土杂草封堵，井内无杂物。 |
|  |  |  | 花岗岩铺装路面报保持整洁光亮； 各类园林小品清洁卫生；广场路面无杂草。 |
|  |  | 广场铺装路每月擦洗一次 | 广场地面无尘土，淤泥。 |
| 三 | 绿地、花坛、树池保洁 | ①每日保洁时间：8:00~18:00。 ②清除绿化带内污染物杂物。 ③花坛每周清擦不少于一遍。 ④树池边框每天清理干净。 | 绿地内不得有垃圾、积土、垃圾袋、塑料盒、废纸张、烟蒂等污染杂物；绿地内不得堆放各类堆积物，不得停放自行车和各种践踏草坪行为。 |
|  |  |  | 花坛内不能有塑料袋、废纸张、白色污染物； 保持花坛台面、壁面整洁，无灰尘、无张贴和乱刻乱画现象。 |
|  |  |  | 树池内及树池周围不许有瓜皮果壳、废纸张、塑料袋等杂物；保持树池边框整洁。 |
| 四 | 水池保洁 | ①及时清除水地面漂浮塑料袋及污染杂物，保持池水清净； ②擦洗铺装面保持其整洁明亮； ③及时清除构筑物上污垢。 | 池面无塑料袋、泡沫塑料盒等漂浮物。 |
|  |  |  | 池内无水生动、植物。 |
|  |  |  | 池内无垃圾、泥块、碎石子等沉淀杂物。 |
|  |  |  | 确保池内建筑物整洁无污染。 |
|  |  |  | 保持水池池壁、平台、台阶、面壁等铺装面整洁明亮。 |
|  |  | 定期冲洗、换水 | 保持水质清澈。 |
| 五 | 建构筑物、雕塑小品及设施保结 | 及时冲洗和维持建筑物、雕塑小品和设施上尘土、污染物。保持广场建构筑物、雕塑小品及设施整洁。 | 广场、装饰灯具外表面无乱贴、乱涂、乱画现象，水下彩灯外罩、喷泉管道整洁。 |
|  |  |  | 控制室外墙面、张拉膜、人行通廊、石凳等建筑物及雕塑小品表面不能有乱刻、乱画、张贴物和其它视觉污染物。 |
|  |  |  | 建构筑物、雕塑小品及设施，周围不能有杂物。 |
|  |  |  | 果皮箱外表面整洁无污染，果皮箱周围3米范围内不能乱丢弃杂物、垃圾。 |
| 六 | 考核方法 | 未按要求完成保洁工作，每查出一项，要作相应扣款。 | 确保按广场保洁的每一项要求，完成各项任务。 |
| 七 | 作业台帐 | 作业有记录 | 台帐齐全。 |

（5）连云港开发区道路清扫保洁作业检查考核扣款标准

连云港经济技术开发区道路清扫保洁作业检查考核扣款标准

| 序号 | 考核项目 | 检 查 内 容 | 扣款金额（元） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 道路一级 | 道路二级 | 道路三级 |
| 1 | 工作纪律 | ①未按规定穿戴，每发现一人 | 200 | 200 | 200 |
|  |  | ②有干私活、吵架、串岗、闲聊等，每发现一人 | 200 | 200 | 200 |
|  |  | ③擅离责任区域、脱岗，每发现一人 | 100 | 100 | 100 |
|  |  | ④未按时上下班，迟到、早退，每发现一人 | 100 | 100 | 100 |
|  |  | ⑤因请假造成责任路段人员空缺，应及时安排人员替补，无人替代，每发现一处； | 100 | 100 | 100 |
|  |  | ⑥未按规定配齐保洁人员，每缺一人； | 500 | 400 | 300 |
| 2 | 路面清扫 | 道路一级：①春、秋、冬：早晨8:00前，下午3:30前完成路面清扫； 夏季：早晨7:30前，下午5:00前完成路面清扫，不能在规定的时间内完成的，每发现一处 | 400 | 300 | 300 |
|  |  | 道路二级：①春、秋、冬：早晨9:00前，下午4:30前完成路面清扫； 夏季：早晨8:30前，下午5:30前完成路面清扫，不能在规定的时间内完成的，每发现一处 | 400 | 300 | 300 |
|  |  | 道路三级：①春、秋、冬：早晨9:30前完成路面清扫； 夏季：早晨9:00前，不能在规定的时间内完成的，每发现一处 | 300 | 200 | 200 |
|  |  | ②责任路段全天未作业的，每发现一次 | 500 | 400 | 300 |
|  |  | ③责任路段半天未作业的，每发现一次 | 250 | 200 | 150 |
|  |  | ④清扫后有波浪纹、浮土现象及漏扫地段，每10米 | 50 | 40 | 30 |
|  |  | ⑤责任路段交接处，八字口处未伸进2米，每发现一处 | 100 | 80 | 60 |
|  |  | ⑥未及时清扫人行道，有尘土、杂物污染，每发现一处； | 100 | 80 | 60 |
|  |  | ⑦清扫后的垃圾，未及时清运干 净，每发现一处； | 100 | 80 | 60 |
|  |  | ⑧路牙附近不干净有积土未清除，每发现一处 | 100 | 80 | 60 |
|  |  | ⑨将垃圾、积土倒入绿化带、道路外侧空地、桥下，每发现一处； | 200 | 200 | 200 |
|  |  | ⑩路面有积水、结冰、积雪、抛撒滴漏等未及时清扫，第发现一处，按每平方米 | 50 | 40 | 30 |
|  |  | ⑪未达到“以克论净”清扫标准（积尘、积泥、杂物重量）即：大气重点管控区域道路≤1克/平方米，一级道路≤3克/平方米、二级道路6克≤平方米、三级道路10克≤平方米、四级道路(背街小巷)乡村道路≤15克/平方米 | 5000 | 4000 | 3000 |
| 3 | 路面保洁 | ①保洁时间内，责任路段无人巡查保洁，每发现一次； | 200 | 150 | 100 |
|  |  | ②电灯杆、行道树、广告牌下有碎石、泥块、砖头、枯枝等污染物，每发现一处； | 100 | 80 | 60 |
|  |  | ③路面、绿化带内、路牙外侧及道路红线外15米范围内有塑料袋及白色垃圾污染，每发现一处； | 60 | 50 | 40 |
|  |  | ④路面有抛撒污染，未及时采取措施处理，每发现一处； | 60 | 50 | 40 |
|  |  | ⑤人行道板有杂草未及时清除，每发现一处 | 100 | 80 | 60 |
|  |  | ⑥道口不平整、杂乱、有杂草、垃圾等污染杂物，每发现一处 | 60 | 50 | 40 |
|  |  | ⑦路面有纸屑、瓜皮果壳、烟蒂等杂物未及时清除，每发现一处 | 100 | 80 | 60 |
|  |  | ⑧路牙及附近有明显泥垢，路灯杆有污迹，每发现一处； | 50 | 40 | 30 |
|  |  | ⑨保证公交站台、桥梁整洁，如站台内、桥面有塑料袋、白色垃圾、瓜皮果壳、烟蒂等污染杂物未及时清除；公交站宣传栏表面、台面及桥梁栏杆有尘土、污迹未及时擦洗干净，每发现一处 | 50 | 50 | 50 |
|  |  | ⑩保证公交站台设施完好无破损，如发现破损未及时维修更换，每发现一处 | 80 | 80 | 80 |
| 4 | 小广告 清除 | 道路两侧电杆、墙壁公交站台、桥梁栏杆等处有小广告、张贴物、乱涂乱画未及时清除，每发现一处； | 50 | 40 | 30 |
| 5 | 雨水集水小井清掏保洁 | ①雨水集水小井未及时清掏，每发现一处 | 100 | 80 | 60 |
|  |  | ②井口堵塞或杂物封口，每发现一处 | 100 | 80 | 60 |
| 6 | 道路降尘、路面、路牙冲洗 | ①路面、路牙、路灯杆每月冲洗一次，当月未冲洗 | 500 | 500 | 500 |
|  |  | ②正常天气，清洗车每天洒水降尘四次，每少一次 | 100 | 100 | 100 |
|  |  | ③路面未冲洗干净，每平方米 | 50 | 50 | 50 |
|  |  | ④及时冲洗清洗车，保证车身外表整洁，如车轮、车架夹带泥块，车体表面有尘土污染，每发现一处 | 80 | 80 | 80 |
| 7 | 环境保障 | ①突击人员及时到岗（相对正常上班时间），不能按时到岗，每发现一人； | 100 | 80 | 60 |
|  |  | ②环境卫生保障任务不能按要求及时完成，每发现一次 | 3000 | 3000 | 3000 |
|  |  | ③路面、道路外侧及绿化带有塑料代、白色垃圾，每发现一处； | 100 | 80 | 60 |
|  |  | ④道路未及时打扫干净，每发现一处按每平方米； | 15 | 12 | 10 |

续表

| 序号 | 考核项目 | 检 查 内 容 |  | 扣款金额（元） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 道路一级 | 道路二级 | 道路三级 |
| 8 | 路面抛撒污染清理 | ①路面抛撒污染发生后，不能在第一时间内采取有效措施，每发现一次 |  | 500 | 400 | 300 |
|  |  | ②环卫人员不能在30分钟内进行打扫路面抛撒石子、渣土、粉煤灰，污土等，每发现一人 |  | 50 | 40 | 30 |
|  |  | ③路面粘接泥块未铲除干净，每发现一处 |  | 50 | 40 | 30 |
|  |  | ④路牙边缘有积土，每10米 |  | 50 | 40 | 30 |
|  |  | ⑤路面清理后的小堆土，未及时清运干净，每发现一小堆 |  | 50 | 40 | 30 |
|  |  | ⑥路面有污土，每平方米 |  | 15 | 12 | 10 |
|  |  | ⑦尘土入绿化带、雨水井每发现一处 |  | 200 | 200 | 200 |
|  |  | ⑧路面清理完毕后，如需用水冲洗，应及时安排，未及时安排冲洗的路面，按每平方米 |  | 30 | 25 | 20 |
| 9 | 城市家居 | 桥梁栏杆、公交站台、广告灯箱、路灯杆及时清理干净，表面清洁无污垢，如未能清理干净 | 桥梁栏杆未清理干净每座扣 | 50 | 50 | 50 |
|  |  |  | 公交站台未清理干净每处扣 | 50 | 50 | 50 |
|  |  |  | 广告灯箱未清理干净每处扣 | 30 | 30 | 30 |
|  |  |  | 路灯杆未清理干净每根扣 | 20 | 20 | 20 |
| 10 | 标志牌 | 未按规定设置环卫责任标志牌 |  | 500 | 500 | 500 |
|  |  | 环卫标志牌设置不规范或损坏后未及时修复 |  | 300 | 300 | 300 |
| 11 | 作业台帐 | 检查作业台帐，无当天记录，每发现一天 |  | 50 | 50 | 50 |

连云港经济技术开发区空地及城郊结合部保洁作业检查考核扣款标准

| - 序号 | - 考核项目 | - 扣 款 内 容 | 扣款金额（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - 工作纪律 | - ①未按规定穿戴，每发现一人。 | 200 |  |
|  |  | - ②有干私活、吵架、闲聊等，每发现一人。 | 200 |  |
|  |  | - ③未按时上下班、擅离责任区域、旷工，每发现一人。 | - 200 |  |
| - 2 | - 道路红线外15米范围内保洁 | - ①有垃圾、杂物，每发现一处。 | 50 |  |
|  |  | - ②有塑料袋、废纸张等废弃物每发现一处。 | 50 |  |
|  |  | - ③有荒草未清理，每发现一处。 | 30 |  |
| - 3 | - 场地保洁 | - ①场内有倾倒垃圾，每发现一处。 | 30 |  |
|  |  | - ②场内有积成垃圾，每发现一处。 | 30 |  |
|  |  | - ③场内有未经许可堆放的堆积物，每发现一处。 | 50 |  |
|  |  | - ④场地有塑料袋、废纸张、废弃物等污染物，每发现一个。 | 30 |  |

连云港经济技术开发区水域保洁作业考核办法

| 序号 | 考 核 项 目 | - 扣 款 内 容 | 扣款金额（元） | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 岗位责任， 劳动出勤 | 全天未保洁，每发生一次。 | 300 |  |
|  |  | 未及时当天保洁任务，每发生一次。 | 50 |  |
| 2 | 水面保洁 | 水面漂浮白色污染、垃圾、水草等，每发现1处未及时清除污染。 | 50 |  |
| 3 | 河坡保洁 | 未及时清理河坡塑料袋、垃圾、污染杂物，每发现一处。 | 50 |  |
| 4 | 保洁作业 台帐齐全 | 检查作业台帐，无当天记录，每发生一天。 | 50 |  |

连云港经济技术开发区公厕保洁作业考核办法

| 序号 | 考 核 项 目 | - 扣 款 内 容 | 扣款金额（元） | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 劳动出勤 | ①全天未作业。 | 500 |  |
|  |  | ②未按时完成作业，每发现一处。 | 50 |  |
| 2 | 公厕设施保洁 | ①冲水箱等损坏后两天内未修复，无法使用的，每次发现一次。 | 300 |  |
|  |  | ②地面、蹲位等处有积水积冰，每发现一次。 | 50 |  |
|  |  | ③地面坑位、门窗、墙壁、灯具、洗手盆池等处要每日擦洗，若发现有蛛网及污垢灰尘等，每发现一次。 | 50 |  |
|  |  | ④废纸篓未及时清倒的，每发现一处。 | 50 |  |
| 3 | 公厕墙壁、 隔断保洁 | 墙壁、隔断等处有乱刻乱画的，未及时予以清理整洁，每发现一处。 | 50 |  |
| 4 | 公厕环境保洁 | ①公厕应及时开窗通风，消除臭味，如因通风不畅、不及时，每发现一次。 | 50 |  |
|  |  | ②便池有尿碱，每米扣 。 | 50 |  |
|  |  | ③外墙四周5米内有垃圾杂草杂物的，每发现一处。 | 50 |  |
|  |  | ④厕内有珠网、吊灰，每发现一处。 | 50 |  |
|  |  | ⑤水厕坛内有积粪，坑壁有粪斑，每发现一处。 | 50 |  |
| 5 | 贮藏池保洁 | 粪便溢出或者贮粪池无盖，每发现一次。 | 200 |  |
| 6 | 公厕图标保洁 | ①符号标志等损坏的，每例。 | 100 |  |
|  |  | ②标志标污染未擦洗干净，每出现一处。 | 50 |  |
| 7 | 厕内消杀去臭 | 厕内消杀不及时，有蚊、蝇、蛆每次， | 50 |  |

连云港经济技术开发区果皮箱保洁作业检查扣款标准

| 序号 | 考核项目 | - 扣 款 内 容 | 扣款金额（元） | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| １ | 果皮箱摆放 端正完好 | ①外观变形未修整，每发现一处。 | 100 |  |
|  |  | ②放置不端正、歪斜，每发现一处。 | 100 |  |
| ２ | 外观保洁 | ①箱体表面有张贴小广告、乱涂乱画、尘土未及时清理，每发现一处。 | 100 |  |
|  |  | ②箱体周围有丢弃杂物，瓜果皮壳，废纸张等，未及时清理，每天清洗一次，每发现一处。 | 100 |  |
| ３ | 垃圾清除 | ①垃圾未及时清除，每发现一处。； | 100 |  |
|  |  | ②垃圾洒落在外未清除，每发现一处。 | 100 |  |
| ４ | 消毒卫生 | ①未定期清洗消毒，每发现一处。 | 50 |  |
|  |  | ②有蝇蛆，每发现一处。 | 50 |  |

连云港经济技术开发区垃圾中转清运作业检查扣款标准

| 序号 | 考 核 项 目 | - 扣 款 内 容 | 扣款金额（元） | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 垃圾桶、房保洁及垃圾中转 | ①全天未作业。 | 2000 |  |
|  |  | ②上午9:30，下午4:00前，垃圾中转未完成，每发生一个。 | 100 |  |
|  |  | ③ 垃圾桶（房）、箱应有盖密封，如垃圾暴露，每发现一处。 | 50 |  |
|  |  | ④垃圾桶（房）3米范围内有暴露垃圾，每发现一处。 | 50 |  |
|  |  | ⑤垃圾桶（房）未及时消杀），发现有蝇蛆的，每发现一次。 | 50 |  |
|  |  | ⑥不能将垃圾及时转运出造成垃圾积压，每发生一次。 | 300 |  |
|  |  | ⑦中转车辆途中抛洒滴漏的，每发生一次。 | 200 |  |
|  |  | ⑧中转车辆每周未定期冲洗，消杀、不洁净，每发生一次。 | 50 |  |
|  |  | ⑨垃圾桶摆放不齐，外表不洁净，每发现一处。 | 50 |  |
| 2 | 垃圾清运至垃圾 处理场 | ①车辆不准时，每迟到半小时。 | 100 |  |
|  |  | ②全天未作业。 | 2000 |  |
|  |  | ③垃圾日产日清，如每天有1车以下积压的每次。 | 200 |  |
|  |  | ④运输车辆不带网罩，每发生一次。 | 200 |  |
|  |  | ⑤沿途抛洒，每发生一次。 | 200 |  |
|  |  | ⑥每日清运结束后，未及时打扫，周围3米范围内有污染，每发生一次。 | 100 |  |
|  |  | ⑦消杀标准未达到创卫标准，每处。 | 50 |  |
|  |  | ⑧台帐不齐全，每例。 | 100 |  |

连云港经济技术开发区广场清扫、保洁作业检查扣款标准

| 序号 | 考核项目 | - 扣 款 内 容 | 扣款金额（元） | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 工作纪律 | ①未按规定穿戴，每发现一个。 | 200 |  |
|  |  | ②有干私活、吵架、闲聊等，每发现一人。 | 200 |  |
|  |  | ③未按时上下班、擅离责任区域、旷工，每发现一人。 | 200 |  |
| 2 | 广场清扫保洁 | ①全天未作业的，每发现一次。 | 500 |  |
|  |  | ②半天未作业的，每发现一次。 | 300 |  |
|  |  | ③头遍作业未在规定时间（7:30以前）内结束，每发生 一次； | 50 |  |
|  |  | ④清扫后有波浪纹现象，每发现一处。 | 50 |  |
|  |  | ⑤漏扫地段，每米。 | 50 |  |
|  |  | ⑥路牙不净有积土，每米。 | 30 |  |
|  |  | ⑦广场有积水、结冰、积雪、抛洒滴漏等，每发现一处。 | 50 |  |
|  |  | ⑧广场有纸屑、瓜皮果壳、烟蒂、塑料袋等杂物，每发现一处扣 。 | 50 |  |
|  |  | ⑨广场周围环境有乱张贴小广告、乱涂乱画，未及时清除，每发现一处扣。 | 50 |  |
|  |  | ⑩广场路面当月未清洗。 | 200 |  |
| 3 | 绿化带外侧保洁 | ①绿化带外侧砖瓦、塑料袋及其他杂物，每发现一处。 | 30 |  |

广场保洁作业检查扣款标准

| 序号 | 考核项目 | 扣 款 内 容 | 扣款金额（元） | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 道路清扫保洁 | ①路面有纸屑、瓜皮果壳、烟蒂等杂物，每发现一处。 | 50 |  |
|  |  | ②休闲广场、停车场、走廊、踏步、台阶有杂物、积土、杂草，每发现一处。 | 50 |  |
|  |  | ③路牙不净有积土，每米。 | 50 |  |
|  |  | ④路面有积水、结冰、积雪、抛洒滴漏等，每发现一处， | 50 |  |
|  |  | ⑤保洁范围内有荒草，每发现一处。 | 50 |  |
|  |  | ⑥漏扫地段，每发现一处。 | 50 |  |
|  |  | ⑦雨水井、窨井封堵，每发现一处。 | 50 |  |
|  |  | ⑧路面清扫的垃圾倒入垃圾容器洒出的，每发现一处。 | 50 |  |
| 3 | 铺装路面清擦 | ①花岗岩铺装、大理石路未清擦，每发现一次。 | 50 |  |
|  |  | ②石刻字迹淤塞每发现一处。铺装路面有泥土封尘，每发现一次。 | 50 |  |
| 4 | 路面清洗 | ①当月不清洗路面，每发现一次。 | 500 |  |
|  |  | ②路面清洗不净有污迹，每发现一次。 | 50 |  |
| 5 | 杂草清除 | 路面杂草，每发现一处。 | 50 |  |
| 6 | 绿地、花池、树池保洁 | ①绿化带内有石子、砖瓦等杂物，每发现一处。 | 20 |  |
|  |  | ②绿化带内有塑料袋、废纸张、白色污染，每发现一处。 | 50 |  |
|  |  | ③绿化带内有瓜皮、果壳、烟蒂，每发现一处。 | 50 |  |
|  |  | ④绿化带内有垃圾，每发现一处。 | 50 |  |
|  |  | ⑤绿化带内有积土，每发现一处。 | 20 |  |
| 7 | - 坛面保洁 | 坛面、装饰面未及时清擦，表面不清洁，有污染，每发现一次。 | 50 |  |
| 8 | - 水面保洁 | 池面有漂浮物、白色污染，每发现一次。 | 50 |  |
|  | - 池中保洁 | 池中水面喷泉管道、水池转球、水下灯有污染，每发现一次。 | 50 |  |
|  | - 池底保洁 | 池底有垃圾、杂物沉淀，每发现一次。 | 50 |  |
|  | - 池壁保洁 | ①池壁未清擦，有水垢，每发现一次。 | 50 |  |
|  |  | ②池壁有污染，每发现一次。 | 50 |  |
|  | - 水池饰面保洁 | 水池、背景石有污染，每发现一处。 | 50 |  |
|  |  | 水面平台、台阶未清擦，每发现一处。 | 50 |  |
| 9 | - 装饰灯具保洁 | ①地埋灯、落地灯、庭院灯、壁灯等灯具外罩有积土、灰尘，每发现一次。 | 50 |  |
|  |  | ②灯具表面有污染，每发现一次。 | 50 |  |
|  |  | ③灯具未及时清擦，每发现一次。 | 50 |  |
| 10 | - 人行走廊、张拉膜保洁 | 人行走廊、张拉膜、大理石石凳未及时清擦，每发现一处。 | 50 |  |
| 11 | - 控制室、建构筑物及公用设施周围保洁 | 建构筑物及公用设施周围4米范围内有杂物，每发现一处。 | 50 |  |
| 12 | - “景美猴欢”假山、西入口标志牌、美猴王雕塑、广场雕塑及西入口国家级连云港经济技术开发区“铜字面壁；其他广场园林小品保洁 | ①铜字有灰尘，每发现一处。 | 50 |  |
|  |  | ②面壁被污染。 | 50 |  |
|  |  | ③面壁不按时清擦，每发现一次。 | 100 |  |
|  |  | ④雕塑及雕塑附属设施（水池）保洁不到位，表面有灰尘、污垢，每发现一次 | 200-500 | 包括雕塑基座、绿化设施 |

（6）连云港经济技术开发区环卫机械化清扫作业考核管理办法

连云港经济技术开发区环卫机械化清扫作业考核管理办法

为了不断提高我区城市形象，提升道路清扫保洁效果，进一步规范机械化清扫保洁行为，特制定本作业要求及标准。

一、环卫机械化作业总体要求

（一）实施主体。由作业单位按照所属片区安排主干次道路机械化清扫作业。

（二）作业区域。全区道路主次干道

（三）作业时间。有效作业时间6小时/日（扣除车辆启动、驶往指定地点等非工作状态时间）。经综合核定，全年正常作业天数大致为：清扫车337天/年；道路冲洗车269天/年;护栏清洗车269天/年。每天作业时间暂定为：

1、大中型清扫车：上午 7:00-10:00；下午 14:00-17:00。

以上作业时间可根据季节情况进行合理调整。

2、小型清扫车：在确保有效作业时间的前提下，由环卫单位自行安排作业。

3、高压冲洗车：每日四遍洒水作业，作业时段为：

上午：7:50-8: 20；11:30-12:00;

下午：14: 20-14:50；17: 40-18:10。

4、护栏清洗车：上午 7:00-10:00；下午  14:00-17:00。

以上作业时间可根据实际情况合理调整。

二、环卫机械化作业规范及质量标准

（一）多功能大型洗扫车

l、作业车辆标志清晰、齐全；车容整洁，车体无破损、无锈蚀、无污物、无灰垢；车况良好，严禁带病上路。

2、作业时应开警示灯或特效音乐，不宜开警报器。

3、杜绝只跑空车不清扫，合理使用扫道、洗扫、清洗路沿、喷雾降尘等功能。注意作业控制流程顺序：模式选择开关—启动—停止选择开关—PLC可编程控制器—各继电器—各电磁阀。一般洗扫作业车速10-12公里/小时，副发动机转速控制在1700r/min（正常档），路面较脏时，副发动机转速控制在2000r/min（强洗档），并应开双侧吸嘴喷杆喷水；日最低气温5摄氏度以下时，应停止洗扫功能，进行干扫作业。路面清扫后，达到路面净、路牙净，无烟头、纸屑、瓜果皮核、塑料袋、灰土砖石等废弃物，做到路见本色。

4、确保GPS监控设施正常运行。

（二）中型清扫车

1、车辆标志清晰、齐全；车况良好，严禁带病上路；车容整洁，车体无破损、无锈蚀、无污物、无灰垢。

2、作业时应开警示灯或特效音乐，不宜开警报器。

3、杜绝只跑空车不清扫，作业车速不超过8公里/小时，清扫宽度小于6米，清扫效率大于80%。路面清扫后，达到路面净、路牙净，无烟头、纸屑、瓜果皮核、塑料袋、灰土砖石等废弃物，做到路见本色。

4、洗扫车存储箱保持密闭，作业过程中无垃圾及尘土扬、撒、拖、挂和污水滴漏。

5、作业车辆遵守交通法规，注意避让车辆及行人。

6、确保GPS监控设施正常运行。

（三）小型清扫车

l、作业车辆标志清晰、齐全；车况良好，严禁带病上路；车容整洁，车体无破损、无锈蚀、无污物、无灰垢。

2、作业时应开警示灯或特效音乐，不宜开警报器。

3、杜绝只跑空车不清扫，作业车速不超过10公里/小时。路面清扫后，达到路面净、路牙净，无烟头、纸屑、瓜果皮核、塑料袋、灰土砖石等废弃物。

4、保洁车垃圾箱保持密闭，作业过程中无垃圾及尘土扬、撒、拖、挂和污水滴漏。

5、作业车辆遵守交通法规，注意避让车辆及行人。

（四）小型电瓶保洁车。作业时间分季节、分区域设定，降雪季节停止使用。

1、作业车辆标志清晰、齐全；车况良好，严禁带病上路；车容整洁，车体无破损、无锈蚀、无污物、无灰垢。

2、作业时应开警示灯或特效音乐。

3、清扫作业车速4—6公里/时，保洁作业车速不超过15公里/小时，单车清扫保洁作业距离控制在1500米—2500米。路面清扫后，达到路面净、路牙净、公交站（点）净、下水口净，特别做到无烟头、纸屑、瓜果皮核、塑料袋等废弃物。

4、保洁车垃圾箱保持密闭，作业过程中无垃圾及尘土扬、撒、拖、挂和污水滴漏。

5、作业车辆遵守交通法规，注意避让车辆及行人。

（五）高压冲洗车

1、作业车辆标志清晰、齐全；车况良好，严禁带病上路；车容整洁，车体无破损、无锈蚀、无污物、无灰垢。

2、作业时应开警示灯或特效音乐，不宜开护警报器；注意避让行人，避免将水喷溅行人和其它车辆。道路的快车道全部进行清洗冲刷，作业后，路面无干燥路段和片区。道路冲洗后，路面洁净，无泥沙、无杂物、无污水、无砖瓦石块。

3、作业车速不超过20公里/小时，水压力大于等于300千帕，洒水量0.2—2.0升/平米，喷水口喷水有力，避免出现断续喷水的现象。

4、作业车辆遵守交通法规，注意避让车护辆及行人。

5、确保GPS监控设施正常运行。

（六）护栏清洗车

1、清洗作业可在清扫作业完成15分钟之后进行，尽量避开交通高峰时段。

2、清洗作业时应控制车速应控制在8~12公里/小时。

3、清洗作业时车辆遵守交通法规，不得逆行，不得倒车清洗护栏，注意避让车辆及行人。

4、清洗作业时必须开启警示灯，如需夜间作业还须开启示宽灯。

5、清洗作业时必须使用提示音乐，如需夜间作业还须降低或关闭提示音。

6、清洗作业时，污物箱必须保持密闭，作业过程中无污物拖挂和污水滴漏现象。

7、确保GPS监控设施正常运行。

三、环卫机械化作业保障措施

（一）制订并完善考核体系。由开发区住建局依据作业规范及标准制订考核扣款办法，按照环卫保洁合同要求对全区机械化清扫作业有序管理；作业单位相应制订内部组织体系及考核管理办法，规范日常作业行为。

（二）及时开展作业机械的保养维护。一是及时清理、更换空气滤清器，避免扬尘现象。二是及时更换扫刷，保证作业质量。三是定期维护，确保长效开展机械化作业。

（三）强化日常管理。大中型车辆由区住建局统一安装卫星定位系统，方便日常管理。各作业单位应安排专人负责机械化清扫工作，填写作业日志，每日出车前、收车后，及时填写运行记录，如收车时间、作业路线、运行时长、行驶距离及车辆状况等。

（四）作业机械因设备保养、发生故障或其他原因致不能正常作业的，暂停作业时间在72小时以内，由作业单位及时向住建局现场代表说明原因；超过72小时，需填写《环卫作业机械暂停作业申请表》并经规划建设局分管领导批准（附表）。

（五）为方便卫星定位日常监管，大中型作业机械需调整工作时间的，需书面说明原因并报住建局城市管理处备案。

（7）连云港经济技术开发区环卫机械化清扫作业检查考核扣款标准

连云港经济技术开发区环卫机械化清扫作业检查考核扣款标准

| 序号 | 考核 项目 | 考核内容 | 扣款金额 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 大 | 中 | 小 | 电瓶车 |
| 1 | 清 扫 车 | 1、无正当理由，半天未作业的；每发现一次 | 800 | 600 | 100 | 200 |
|  |  | 2、作业车辆标志不清晰、齐全的；车容不整洁、车体破损、有锈蚀、有污物、有灰垢的；车况不好，带病上路作业的；以上情况每发现一次 | 200 | 150 | 100 | 100 |
|  |  | 3、作业时未开警示灯或特效音乐的；每发现一次 | 100 | 100 | 50 | 50 |
|  |  | 4、车辆只跑不清扫；路面清扫后有纸屑、烟头、瓜果皮核、塑料袋、灰土砖石等废弃物的，清扫效果差；以上情况每发现一次 | 200 | 150 | 100 | 100 |
|  |  | 5、清扫车存储箱未保持密闭，作业过程中有尘土扬、撒、拖挂和污水滴漏的；以上情况每发现一次 | 200 | 150 | 100 | 100 |
|  |  | 6、乱倾倒清扫垃圾，造成不良影响的；每发现一次 | 500 | 500 | 300 | 300 |
|  |  | 7、作业车辆不遵守交通法规的；每发现一次 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  |  | 8、作业日志未记录齐全的；每发现一次 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  |  | 9、作业机械因设备保养、发生故障或其他原因不能正常作业的，未按权限及时向建设局申报并得到批准的；每发现一次 | 800 | 500 | 200 | 200 |
|  |  | 10、GPS监控系统不能正常运行，未及时报告每发现一次扣 | 300 | 300 |  |  |
| 2 | 高 压 冲 洗 车 | 1、无正当理由，半天未作业的；每发现一次 | 400 |  |  |  |
|  |  | 2、作业车辆标志不清晰、齐全的；车容不整洁、车体破损、有锈蚀、有污物、有灰垢的；车况不好，带病上路作业的；以上情况每发现一次 | 200 |  |  |  |
|  |  | 3、道路的快车道未全部进行清洗冲刷；作业后路面有干燥路段和片区；道路冲洗后，路面不洁净，有泥沙、杂物、污水、砖瓦石块；以上情况每发现一次 | 200 |  |  |  |
|  |  | 4、作业车辆不遵守交通法规的；每发现一次 | 100 |  |  |  |
|  |  | 5、作业日志未记录齐全的；每发现一次 | 100 |  |  |  |
|  |  | 6、作业机械因设备保养、发生故障或其他原因不能正常作业的，未按权限及时向住建局申报并得到批准的；每发现一次 | 500 |  |  |  |
|  |  | 7、GPS监控系统不能正常运行，未及时报告每发现一次扣 | 300 |  |  |  |
| 3 | 护 栏 清 洗 车 | 1、无正当理由，半天未作业的；每发现一次 | 400 |  |  |  |
|  |  | 2、清洗作业未按规定车速行驶；每发现一次 | 200 |  |  |  |
|  |  | 3、清洗车辆逆行，倒车清洗护栏，未注意避让车辆及行人；每发现一次 | 300 |  |  |  |
|  |  | 4、作业车辆不遵守交通法规的；每发现一次 | 100 |  |  |  |
|  |  | 5、作业日志未记录齐全的；每发现一次 | 100 |  |  |  |
|  |  | 6、作业机械因设备保养、发生故障或其他原因不能正常作业的，未按权限及时向住建局申报并得到批准的；每发现一次 | 500 |  |  |  |
|  |  | 7、GPS监控系统不能正常运行，未及时报告每发现一次扣 | 300 |  |  |  |

附表

环卫作业机械暂停作业申请表

| 单位名称 （盖章） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 车辆类型 |  | 车牌号 |  |
| 作业路段 |  | 暂停作业 起止时间 |  |
| 暂停作业 原因 |  |  |  |
| 审核 |  |  |  |
| 复核 |  |  |  |
| 住建局 分管领导意见 |  |  |  |

（8）连云港开发区河道水域保洁管理制度

连云港开发区河道水域保洁管理制度

一、编制目的

通过规范河道水域保洁日常管理，进一步明确保洁主题管理职责和作业规范，结合我区河道分布的特点，特制定本制度。

二、总体目标

通过河道保洁长效管理，进行经常性打捞保洁，确保保洁范围内河流水面洁净，达到河面无杂草、无漂浮废弃物，河中无障碍物，河岸无垃圾，实现“水清、流畅、岸绿、景美”的总目标。

三、保洁范围

河道水域保洁，具体包括：水域水面、河道岸坡以及各类河道观景平台、河道绿化区域。

四、保洁管理

1、建立河道保洁队伍，确定专职管理人员和保洁员，保证责任落实到人；

2、开展日常的保洁工作，记录好保洁工作台帐；

3、做好河道保洁自检工作，每月安排管理部门进行监督检查，并作好检查记录。

五、作业要求

1、定人、定岗、定责，及时作业保洁，保证河面、河坡环境卫生；

2、清除水面漂浮垃圾、塑料袋、塑料盒、废纸张及其它污染物；

3、清理河坡白色垃圾、生产和生活垃圾；清除河坡各类污染杂物和零星垃圾并将其运往垃圾中转站；

4、清除水面水藻、水草，防止水面河道被覆盖淤塞；

5、及时清理桥下倾倒垃圾、废弃杂物、杂草；

6、河道水域保洁应有定期清理计划和措施，并及时实施。

7、作业有台帐记录。

六、质量标准

1、制定岗位责任制，专人负责水域、河坡保洁，有专项管理措施；

2、水面无漂浮垃圾及其它污染杂物；

3、岸坡无塑料垃圾袋、无污染杂物、无暴露垃圾；

4、水面无覆盖淤塞水藻、水草；

5、桥下整洁，无垃圾倾倒、无塑料袋、无乱堆杂物、无孳生杂草；

6、有定期清理保洁计划，组织实施及时，无明显的视觉污染；

7、台帐齐全。

七、考核办法

1、全天未保洁，每发生一次，扣款300元；未及时当天保洁任务，每发生一次，扣款300元；

2、水面漂浮白色污染、垃圾、水草等，每发现1处未及时清除污染，扣款50元；

3、未及时清理河坡塑料袋、垃圾、污染杂物，每发现一处，扣款50元；

4、检查作业台帐，无当天记录，每发生一天，扣款50元。

# 第五章  评标方法与评标标准

一、评标方法

综合评分法：评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人。

二、评标标准

（1）评标时，评委会以招标文件为评标依据，评委会各成员独立对每个投标人的投标文件进行评价，并汇总每个投标人的得分。评标过程中，不得去掉报价中的最高报价和最低报价。

（2）本项目评分总分为100分，按四舍五入取至小数点后两位。

（3）总得分=价格分+商务技术分。

综合评分法

1.价格分（10分）

采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：

投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×10分。

2.商务部分（45分）

| 评审内容 | 分值 | 评分标准 |
| --- | --- | --- |
| 机械设备配备情况 | 12 | 投标人应具备:1.洒水车7辆、2.长柄绿篱机18台、3.短柄绿篱机12台、4.割灌机30台、5.草坪机14台、6.油锯10台，满足要求的得12分，上述如有一项不满足要求扣2分，扣完为止。 注：如自有投标时应提供车辆照片、行驶证（或购买发票），机械设备购买发票（或收据）；如租赁投标时应提供车辆照片、租赁合同、出租方的行驶证（或购买发票），机械设备租赁合同、出租方的购买发票（或收据）；上述证明材料加盖投标人公章扫描上传至投标文件中。 |
|  | 5 | 投标人自行承诺中标后提供:1.皮卡4辆、2.巡查车辆3辆、3.载货汽车3辆、4.洗扫车6辆、5.垃圾车2辆、6.护栏清洗车1辆、7.多功能抑尘车3辆、8.高空作业车1辆、9.撒布机2台、10.除雪铲5台、11.雪滚1台。 注：投标人提供承诺书（格式自拟），未提供或者提供不全不得分。 |
| 投标人获奖 | 5 | 自2019年至今投标人取得市级政府行政主管部门颁发的奖项得3分；取得省级及以上政府行政主管部门颁发的奖项得5分，本项最高得5分。 注：投标时应提供奖项证书或奖状或表彰文件等证明材料扫描件加盖投标人公章上传至投标文件中，时间以奖项颁发时间为准。 |
| 投标人体系认证 | 9 | 投标人具有有效的质量管理体系认证、环境管理体系认证、职业健康安全管理体系认证证书的，提供一项认证证书得3分，本项最高得9分。 注：投标时应提供认证证书扫描件和国家认证认可监督管理委员会查询截图加盖投标人公章上传至投标文件中。 |
| 投标人类似业绩 | 6 | 投标人承担过绿化养护或环卫保洁服务等项目业绩的，每一个项目得2分，最高得6分。 注：投标时应提供类似业绩合同扫描件及中标通知书扫描件加盖投标人公章上传至投标文件中，否则不予认可。 |
| 投标人项目组人员 | 6 | 1.投标人项目组人员中具有绿化相关专业专业中级及以上技术职称的，得2分。 注：①投标时应提供相关人员职称证书扫描件与劳动合同扫描件加盖投标人公章上传至投标文件中，否则不予认可。 ②如果职称证书没有明示园林绿化专业的，须同时提供加盖职称评审部门印章的相关园林绿化专业职称评审申报表加盖投标人公章上传至投标文件中。 ③园林专业：指与园林绿化工程规划、设计、施工及养护管理相关的专业，包括园林（含园林规划设计、园林植物、风景园林、园林绿化等）、园艺、城市规划、景观、植物（含植保、森保等）、风景旅游、环境艺术等专业。） 2.投标人项目组人员中具有绿化工或园艺师等同类专业证书的，每提供一位人员证书得1分，本项最高得3分。 注：投标时应提供相关人员证书扫描件与劳动合同扫描件加盖投标人公章上传至投标文件中，否则不予认可。 3.投标人项目组人员中具有花卉工或花卉园艺师等同类专业证书的得1分。 注：投标时应提供相关人员证书扫描件与劳动合同扫描件加盖投标人公章上传至投标文件中，否则不予认可。 |
| 服务承诺 | 2 | 投标人根据采购需求作出针对性的做出服务承诺，承诺服务响应时间1小时内响应2小时内到达现场的得2分；承诺1小时内响应3小时内到达现场的得1分。本项最高得2分。 投标人提供承诺书（格式自拟）加盖投标人公章上传至投标文件中，未提供不得分。 |

3.技术部分（45分）

| 评审内容 | 分值 | 评分标准 |
| --- | --- | --- |
| 绿化养护、环卫保洁（含机械清扫及道路冲洗）管理制度 | 6 | 根据投标人的绿化养护、环卫保洁（含机械清扫及道路冲洗）管理制度、程序、责任划分进行综合评审。 绿化养护、环卫保洁（含机械清扫及道路冲洗）管理制度完善，程序规范，责任明确，具有可操作性得6分； 绿化养护、环卫保洁（含机械清扫及道路冲洗）管理制度完善，程序较为规范，责任较为明确，具有可操作性得4分； 绿化养护、环卫保洁（含机械清扫及道路冲洗）管理制度基本完善，程序满足相关标准基本要求，责任较为明确，具有可操作性得2分。 未提供不得分。 |
| 档案管理制度 | 6 | 根据投标人档案管理制度、台账、存档进行综合评审。 档案、台账记录流程详细，检查、存档、调出等管理制度完善，科学合理得6分； 档案、台账记录流程较为详细，检查、存档、调出等管理制度较为完善，基本科学合理得4分； 档案、台账记录流程有缺漏，检查、存档、调出等管理制度基本完善得2分。 未提供不得分。 |
| 绿化养护技术方案 | 6 | 根据投标人的绿化养护技术方案及乔灌草修剪、病虫害防治、日常养护等内容制定的绿化养护月历进行综合评审。 绿化养护技术方案及绿化养护月历，科学合理，重点突出，绿化养护重点难点分析、应对措施和合理化建议针对性强的得6分； 绿化养护技术方案及绿化养护月历，基本科学合理，可识别出重点，绿化养护重点难点分析、应对措施和合理化建议针对性较强的得4分； 绿化养护技术方案及绿化养护月历，能满足基本要求，绿化养护重点难点分析、应对措施和合理化建议针对性一般的得2分； 未提供不得分。 |
| 环卫保洁技术方案 | 6 | 根据投标人的环卫保洁技术方案和设施维护管理措施、道路清扫、河道水域、公厕保洁、果皮箱及其他城市家居、垃圾清运、广场清扫、人口集中区域清扫保洁作业管理方案及环卫保洁重点难点分析进行综合评审。 环卫保洁技术方案和设施维护管理措施、道路清扫、河道水域、公厕保洁、果皮箱及其他城市家居、垃圾清运、广场清扫、人口集中区域清扫保洁作业管理方案，科学合理，重点突出，环卫保洁重点难点分析、应对措施和合理化建议针对性强的得6分； 环卫保洁技术方案和设施维护管理措施、道路清扫、河道水域、公厕保洁、果皮箱及其他城市家居、垃圾清运、广场清扫、人口集中区域清扫保洁作业管理方案，基本科学合理，可识别出重点，环卫保洁重点难点分析、应对措施和合理化建议针对性较强的得4分； 环卫保洁技术方案和设施维护管理措施、道路清扫、河道水域、公厕保洁、果皮箱及其他城市家居、垃圾清运、广场清扫、人口集中区域清扫保洁作业管理方案，能满足基本要求，环卫保洁重点难点分析、应对措施和合理化建议针对性一般的得2分。 未提供不得分。 |
| 设施维修，老化与损坏设施更换计划 | 6 | 根据投标人提供的设施维修，老化与损坏设施更换计划进行综合评审。 相关设施维修、老化与损坏设施更换计划科学合理，可实施性强的得6分； 相关设施维修、老化与损坏设施更换计划基本合理，可实施性较强的得4分； 相关设施维修、老化与损坏设施更换计划可满足基本要求，可实施性较一般的得2分。 未提供不得分。 |
| 绿化养护、环卫保洁工作方案 | 5 | 根据投标人绿化养护、环卫保洁工作方案进行综合评审。 工作方案完整，措施有效扎实，管理责任清晰，责任落实明确、问题上报制度周全，110联动抢险处理预案完备的得5分； 工作方案较完整，措施较有效，管理责任清晰，责任落实较明确、问题上报制度较周全，110联动抢险处理预案较完备的得4分； 工作方案、措施基本完整有效，管理责任基本清晰，责任落实基本明确、问题上报制度基本周全，110联动抢险处理预案基本完备的得2分。 未提供不得分。 |
| 重大节日、创建检查、突发性工作等应急处理方案 | 7 | 根据投标人重大节日、创建检查、突发性工作、特殊天气（台风、汛期、冰雪、极寒、冬季火灾等天气）等应急情况的分析，处理方案进行综合评审 契合项目特点，对重大节日、创建检查、突发性工作、特殊天气（台风、汛期、冰雪、极寒、冬季火灾等天气）等应急情况的分析，处理方案具有针对性，科学合理，可实施性强得7分； 基本契合项目特点，重大节日、创建检查、突发性工作、特殊天气（台风、汛期、冰雪、极寒、冬季火灾等天气）等应急情况的分析，处理方案针对性较强，基本科学合理，可实施性较强得6分； 重大节日、创建检查、突发性工作、特殊天气（台风、汛期、冰雪、极寒、冬季火灾等天气）等应急情况的分析，处理方案针对性一般，基本科学合理，可实施性一般得4分； 重大节日、创建检查、突发性工作、特殊天气（台风、汛期、冰雪、极寒、冬季火灾等天气）等应急情况的分析，处理方案针对性较差，科学合理性一般，可实施性较差得2分。 未提供不得分。 |
| 安全文明作业及环境保护措施 | 3 | 根据投标人安全文明作业及环境保护措施进行综合评审。 契合项目特点，安全文明作业及环境保护措施具体有效，可操作性强，优化合理得3分； 基本契合项目特点，安全文明作业及环境保护措施较为具体，可操作性较强得2分； 安全文明作业及环境保护措施不具体，可操作性一般得1分。 未提供不得分。 |

# 第六章  投标文件格式

投  标  文  件

项 目 名 称：

项 目 编 号：

投标人名称 ：（加盖CA电子公章）

日      期 ：

- 一、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明

二、2023年度经审计的财务状况报告（成立不满一年无需提供）

根据连财购〔2023〕4号文件精神，可以提供《财务状况报告及税收、社会保障资金缴纳情况承诺函》

- 三、依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料

提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料，投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料，也可根据连财购〔2023〕4号文件精神，提供《财务状况报告及税收、社会保障资金缴纳情况承诺函》。

承诺函：

财务状况报告及税收、社会保障资金缴纳情况承诺函

致：采购人名称

我方供应商名称参加项目名称（项目编号：项目编号）采购，根据《关于简化政府采购供应商资格审查有关事项的通知》（连财购〔2023〕4号），我方承诺具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第（二）、第（四）项，《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十七条第（二）项规定条件的，具体包括：

（1）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（财务状况报告）；

（2）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

我方对上述承诺的真实性负责，如有虚假，将依法承担提供虚假材料谋取中标、成交责任，同时同意有关主管部门将相关失信信息记入公共信用信息系统并在相关政府门户网站公开。

特此承诺

投标人（公章）：

法定代表人（单位负责人）或委托代理人（签名或签章）：

日期：年月日

- 四、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明及证明材料

具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明及证明材料

我单位郑重声明：我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：            。（须附证明材料）

主要专业技术能力有：            。（须附证明材料）

附主要设备和主要专业技术能力的证明材料如下：

投标人（盖章）：

法定代表人（单位负责人）或委托代理人（签字或盖章）：

日期：年月日

- 五、参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

声  明

我单位郑重声明：参加本次政府采购活动前 3 年内，我单位在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

投标人（盖章）：

法定代表人（单位负责人）或委托代理人（签字或盖章）：

日期：年月日

- 六、落实政府采购政策需满足的资格要求的证明文件

（如有，请按要求提供）

- 七、特定资格要求的证明文件

（如有，请按要求提供）

- 八、法律、行政法规规定的其他条件的证明文件

（如有，请按要求提供）

- 九、授权委托书与法定代表人（单位负责人）身份证明

授权委托书

致：采购单位

本人（姓名）系（投标人名称）的法定代表人（单位负责人），现委托（姓名）为我方代理人，联系电话：。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清确认、递交、撤回、修改（项目名称）项目（项目编号：）投标文件和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：自本授权委托书签署之日起至响应有效期届满之日止。

代理人无转委托权。

投标人名称（加盖公章）：

法定代表人（单位负责人）（签字、签章或印鉴）：            ，联系电话：

委托代理人（签字/签章）：            ，联系电话：

日期：年月日

法定代表人（单位负责人）有效期内的身份证正反面电子件：

委托代理人有效期内的身份证正反面电子件：

填报说明：

1、若供应商为事业单位或其他组织或分支机构（仅当招标文件注明允许分支机构投标的），则法定代表人（单位负责人）处的签署人可为单位负责人。

2、若投标文件中全部签字之处均为法定代表人（单位负责人）本人签署，则可不提供本《授权委托书》，但须提供《法定代表人（单位负责人）身份证明》。

3、供应商为自然人的情形，可不提供本《授权委托书》。

4.请供应商如实填写联系方式并在评审过程中保持联系方式畅通，评审过程中如联系不上，由供应商承担一切不利后果。

法定代表人（单位负责人）身份证明

致：采购单位

兹证明，姓名：性别：年龄：职务：系（投标人名称）的法定代表人（单位负责人）。

附：法定代表人（单位负责人）有效期内的身份证正反面电子件。

投标人名称（加盖公章）：

法定代表人（单位负责人）（签字、签章或印鉴）：，联系电话：

日期：年月日

注：请供应商如实填写联系方式并在评审过程中保持联系方式畅通，评审过程中如联系不上，由供应商承担一切不利后果。

- 十、投标函

投标函

致：（采购人）

根据贵方的JSZC-_________________号招标文件，正式授权下述签字人___________(姓名)代表我方______________（投标人的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。

据此函，__________签字人兹宣布同意如下：

1.按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需服务（包含与服务相关的货物等）。

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。

3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6.一旦我方中标,我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

7.与本投标有关的正式通讯地址为：

地  址：

邮  编：

电  话：

传   真：

投标人开户行：

账   号：

投标人（盖章）：

法定代表人（单位负责人）或委托代理人（签字或盖章）：

日期：年月日

- 十一、中小企业声明函（服务）

中小企业声明函

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46号)的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）（项目编号：，分包号：）采购活动，提供的服务全部由符合政策要求的中小企业承接。

（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承接企业为（企业名称），从业人员            人，营业收入为            万元，资产总额为            万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日  期：

填报说明：

1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2.《中小企业声明函》随中标结果公开，须同时加盖投标人公章。

- 十二、残疾人福利性单位声明函

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加单位的项目（项目编号：，分包号：）采购活动由本单位提供全部服务。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

填报说明：

1、请供应商如实填写，所填内容将作为评审的依据，如填写不完整或不一致或填写有误，将承担一切不利后果。

2、中标人的《残疾人福利性单位声明函》随中标结果公开。

- 十三、分包意向协议书

分包意向协议书

立约方：（甲公司全称）

（乙公司全称）

（······公司全称）

（甲公司全称）、（乙公司全称）、（······公司全称）自愿达成分包意向，参加（采购项目名称）（采购项目编号）的响应活动。经各方充分协商一致，就项目的响应和合同实施阶段的有关事务协商一致订立意向如下：

一、分包意向各方关系

（甲公司全称）为投标方、（乙公司全称）、（······公司全称）为分包意向供应商，（甲公司全称）以投标供应商的身份参加本项目的响应。若中标，（甲公司全称）与采购人签订政府采购合同。承接分包意向的各供应商与（甲公司全称）签订分包合同。（甲公司全称）就采购项目和分包项目向采购人负责，分包供应商就分包项目承担责任。

二、有关事项约定如下：

1．如中标，分包供应商分别与（甲公司全称）签订合同书，并就中标项目分包部分承担法律责任；

2．分包意向供应商1（公司全称）为（请填写：大型、中型、小型、微型）企业，将承担适宜分包部分（具体分包内容）占合同总金额＿％的工作内容。

3．分包意向供应商2（公司全称）为（请填写：大型、中型、小型、微型）企业，将承担适宜分包部分（具体分包内容）占合同总金额＿％的工作内容。

···

三、接受分包的企业与分包企业之间的关系：

1．分包意向供应商1（公司全称）与分包企业之间（请填写：是否存在）直接控股、管理关系的情形。

2．分包意向供应商2（公司全称）与分包企业之间（请填写：是否存在）直接控股、管理关系的情形。

...

四、如因违约过失责任而导致采购人经济损失或被索赔时，（甲公司全称）同意无条件优先清偿采购人的一切债务和经济赔偿。

五、如中标，分包意向供应商不得以任何理由提出终止本意向协议。

六、本意向书在自签署之日起生效，有效期内有效，如获中标资格，有效期延续至合同履行完毕之日。

甲公司全称：（盖章）

法定代表人（签字或盖章）

年 月 日

乙公司全称：（盖章）

法定代表人（签字或盖章）

年 月 日

······公司全称（盖章）

法定代表人：（签字或盖章）

年 月 日

注：

1.各方成员应在本意向书上共同盖章确认。

2.本意向书内容将作为签订合同的附件之一。

3.按照第一章 投标邀请 资格条件：（二）落实政府采购政策需满足的资格要求，提供对应的《中小企业声明函》等证明材料。

- 十四、联合体协议（参考格式）

联合体协议

（联合体中各供应商全称）在此达成以下协议：

1、我们 （供应商1），（供应商2） ，……自愿组成联合体，参加 （采购人） 组织的（项目名称）（项目编号：，分包号：）的政府采购活动，我联合体指定（供应商*）为牵头单位（牵头单位必须为联合体成员）。

2、若我们联合中标、成交，（供应商单位1全称）实施项目中（工作内容）部分工作，并承担相应的责任。（供应商单位2全称）实施项目中（工作内容）部分工作，并承担相应的责任……。（注：联合体中各供应商都应明示所承担的工作和相应的责任）。

3、其中（小型、微型企业/残疾人福利性单位/监狱企业全称）为（小型、微型企业/残疾人福利性单位/监狱企业）企业，且我们约定该公司/单位所承担的合同金额将占本项目合同总金额的%。（可选）

供应商1全称（公章）：

法定代表人（单位负责人）或委托代理人（签字或盖章）：

日期：     年   月   日

供应商2全称（公章）：

法定代表人（单位负责人）或委托代理人（签字或盖章）：

日期：     年   月   日

……

备注：本招标文件中要求加盖公章的地方，仅需加盖牵头单位的公章。

- 十五、投标分项报价表

投标分项报价表

项目名称：     项目编号：      分包号：

单位：元

| 连云港经济技术开发区2025-2028年绿化养护、环卫保洁服务报价汇总表 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 标段 | 小计 （元/年） | 备注 |
| 一 | 连云港经济技术开发区2025-2028年绿化养护服务报价 |  |  |
| 1 | 中云片区（港城大道以东（含江宁工业城、综保区一期） |  |  |
| 2 | 自贸区片区（花果山大道以东、港城大道以西） |  |  |
| 3 | 大浦片区（花果山大道以西） |  |  |
| 4 | 花果山大道 |  |  |
| 5 | 猴嘴片区 |  |  |
| 二 | 连云港经济技术开发区2025-2028年环卫保洁服务报价 |  |  |
| 1 | 中云片区 |  |  |
| 2 | 自贸区片区 |  |  |
| 3 | 大浦片区 |  |  |
| 4 | 猴嘴片区 |  |  |
| 合计 （每年） |  |  |  |

| 连云港经济技术开发区2025-2028年绿化养护服务清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 标段：中云片区（港城大道以东（含江宁工业城、综保区一期） |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 | 起止地点、规格 | 工程量 | 计量单位 | 单价 （元/年） | 小计 （元） | 备注 |
| 一 | 一级交通绿地养护 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 港城大道 | 朝阳汽车站—虎山道口 | 21552.32 | ㎡ |  |  |  |
| 2 | 港城大道 | 朝阳汽车站以西 | 48586.49 | ㎡ |  |  |  |
| 3 | 港城大道 | 出口加工区—新光路口 | 43042 | ㎡ |  |  |  |
| 4 | 港城大道 | 虎山道口－出口加工区 | 55660.87 | ㎡ |  |  |  |
| 5 | 港城大道 | 朝阳BRT围网边绿化 | 1149.8 | ㎡ |  |  |  |
| 6 | 港城大道 | 交松花江路三角地绿化 | 13205.06 | ㎡ |  |  |  |
| 7 | 新港城大道 | （新光路-平山转盘） | 113714.5 | ㎡ |  |  |  |
| 二 | 二级交通绿地养护 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 黄河路 | 泰山路—长白山路 | 123386.1 | ㎡ |  |  |  |
| 2 | 黄山路 | 黄河路—珠江路 | 6888.89 | ㎡ |  |  |  |
| 3 | 长江路 | 泰山路—云台山路 | 12474.64 | ㎡ |  |  |  |
| 4 | 242省道 | 茅山路—经十五路 | 58986.26 | ㎡ |  |  |  |
| 5 | 松花江路 | 仙霞山路—羽山路 | 40249 | ㎡ |  |  |  |
| 6 | 松花江路 | 徐连高架桥—茅山路 | 34492.5 | ㎡ |  |  |  |
| 7 | 昆仑山路 | 中心转盘—松花江路 | 18699.34 | ㎡ |  |  |  |
| 8 | 昆仑山路 | 中心转盘—港城大道 | 14446.81 | ㎡ |  |  |  |
| 9 | 黄河路 | 昆仑山路—泰山路 | 5698.57 | ㎡ |  |  |  |
| 三 | 三级交通绿地养护 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 242退红线 | 242两侧外生态绿化林 | 17359.71 | ㎡ |  |  |  |
| 2 | 黄河路 | 长白山路-云门路 | 143647.59 | ㎡ |  |  |  |
| 3 | 出口加工区总合 | 出口加工区 | 178675 | ㎡ |  |  |  |
| 4 | 仙霞山路 | 黄河路—242 | 69174.75 | ㎡ |  |  |  |
| 5 | 仙霞山路 | 松花江路—雁江路 | 51050.53 | ㎡ |  |  |  |
| 6 | 珠江路 | 长白山—板桥交界处 | 110270.21 | ㎡ |  |  |  |
| 7 | 珠江路 | 昆仑山路—长白山路 | 37716.28 | ㎡ |  |  |  |
| 8 | 雁江路 | 茅山路—羽山路 | 75227.99 | ㎡ |  |  |  |
| 9 | 燕山路 | 松花江路—雁江路 | 27984.37 | ㎡ |  |  |  |
| 10 | 峨眉山路 | 黄河路—珠江路 | 14499.66 | ㎡ |  |  |  |
| 11 | 佟圩路 | 佟圩桥上跨铁路桥底 | 7945.23 | ㎡ |  |  |  |
| 12 | 茅山路 | 242至南岛路 | 3516.58 | ㎡ |  |  |  |
| 13 | 钱江路 | 茅山路—羽山路 | 54188 | ㎡ |  |  |  |
| 14 | 天山路 | 海沧路—长江路 | 2806.52 | ㎡ |  |  |  |
| 15 | 湘江路 | 仙霞山路—羽山路 | 8448.71 | ㎡ |  |  |  |
| 16 | 羽山路 | 松花江路—雁江路 | 35644.29 | ㎡ |  |  |  |
| 17 | 松花江路消防站 | 消防站 | 3771.38 | ㎡ |  |  |  |
| 18 | 中云路 | 经十八路东至650米 | 30059 | ㎡ |  |  |  |
| 19 | 隔村南岛路 | 南岛路 | 5681.93 | ㎡ |  |  |  |
| 20 | 长江路 | 天山路—泰山路 | 22094.95 | ㎡ |  |  |  |
| 21 | 泰山路 | 黄河路—松花江路 | 42077 | ㎡ |  |  |  |
| 22 | 五条道路沿线改造 | 港城大道、黄河路、昆仑山路 | 24282 | ㎡ |  |  |  |
| 23 | 松花江路 | G30-胜利村 | 28585.27 | ㎡ |  |  |  |
| 24 | 长白山路 | 黄河路—珠江路 | 15666.35 | ㎡ |  |  |  |
| 25 | 嵩山路 | 黄河路—珠江路 | 7716.32 | ㎡ |  |  |  |
| 26 | 正大路 | 港城大道—242 | 15866.41 | ㎡ |  |  |  |
| 27 | 荷花路 | 牡丹路—松花江路 | 728.5 | ㎡ |  |  |  |
| 28 | 恒山路 | 松花江路—雁江路 | 6988.21 | ㎡ |  |  |  |
| 29 | 集南路 | 梅花路—昆仑山路 | 2160.55 | ㎡ |  |  |  |
| 30 | 焦山路 | 黄河路—珠江路 | 5323.12 | ㎡ |  |  |  |
| 31 | 金山路 | 松花江路—雁江路 | 10568.34 | ㎡ |  |  |  |
| 32 | 龙山路 | 松花江路—雁江路 | 11246.8 | ㎡ |  |  |  |
| 33 | 庐山路 | 黄河路—珠江路 | 7499.65 | ㎡ |  |  |  |
| 34 | 牡丹路 | 梅花路—正大路 | 3349.84 | ㎡ |  |  |  |
| 35 | 桃花路 | 芙蓉路—松花江路 | 220.75 | ㎡ |  |  |  |
| 36 | 云台山路 | 黄河路—珠江路 | 5040.31 | ㎡ |  |  |  |
| 37 | 综保区一期 | 围网外 | 21863.85 | ㎡ |  |  |  |
| 38 | 康源东侧道路 | 羽山路-东疏港高速 | 2807 | ㎡ |  |  |  |
| 四 | 二级公共绿地养护 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 西入口 | 供电所—转盘 | 25670 | ㎡ |  |  |  |
| 2 | 西入口广场 | 排淡河桥—东边水厂 | 12272 | ㎡ |  |  |  |
| 3 | 开发区法院 | 院内 | 1950 | ㎡ |  |  |  |
| 4 | 朝阳广场 | 朝阳广场 | 10260.41 | ㎡ |  |  |  |
| 5 | 老管委会总合 | 老管委会周边 | 22912 | ㎡ |  |  |  |
| 6 | 体育文化中心 | 体育文化中心 | 21727.94 | ㎡ |  |  |  |
| 五 | 三级公共绿地养护 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 朝阳加油站山坡 | 娘娘庙后山坡 | 6814.33 | ㎡ |  |  |  |
| 2 | 公安分局 | 公安分局 | 432.38 | ㎡ |  |  |  |
| 3 | 猴王绿地 | 猴王绿地 | 5173.07 | ㎡ |  |  |  |
| 4 | 机关生活区 | 机关生活区 | 10672.71 | ㎡ |  |  |  |
| 5 | 排淡河假山周边 | 排淡河沿岸绿地 | 39699 | ㎡ |  |  |  |
| 6 | 区土地局 | 区土地局 | 1824.37 | ㎡ |  |  |  |
| 7 | 恒瑞南侧三区绿地 | 三区绿地 | 4485.44 | ㎡ |  |  |  |
| 8 | 碳纤维检测中心 | 碳纤维检测中心 | 2834.63 | ㎡ |  |  |  |
| 9 | 朝阳工业园污水泵站 | 朝阳工业园污水泵站 | 215.95 | ㎡ |  |  |  |
| 10 | 中云1#污水泵站 | 中云1#污水泵站 | 1577.99 | ㎡ |  |  |  |
| 11 | 中云3#污水泵站 | 中云3#污水泵站 | 670.53 | ㎡ |  |  |  |
| 12 | 朝阳街道污水泵站 | 朝阳街道污水泵站 | 215.95 | ㎡ |  |  |  |
| 13 | 运盐河两岸 | 振兴路桥—港城大道 | 17486.42 | ㎡ |  |  |  |
| 14 | 引水河东岸 | 黄河路—珠江路 | 14944.86 | ㎡ |  |  |  |
| 15 | 蝙蝠山生态林 | 蝙蝠山生态林 | 2572.59 | ㎡ |  |  |  |
| 16 | 葡萄园 | 葡萄园 | 841.27 | ㎡ |  |  |  |
| 17 | 月亮湾一期 | 月亮湾 | 15573.47 | ㎡ |  |  |  |
| 18 | 月亮湾二期 | 月亮湾后增加 | 3789.33 | ㎡ |  |  |  |
| 19 | 正大饲料围墙外 | 正大饲料围墙外 | 12647.04 | ㎡ |  |  |  |
| 20 | 正大立交桥下绿化 | 正大垃圾中转点 | 2510.38 | ㎡ |  |  |  |
| 21 | 云门寺关闭矿山地质环境治理山体绿化 | 云门寺山体绿化 | 25166.07 | ㎡ |  |  |  |
| 六 | 养护总面积 | \ | 1988926.23 | ㎡ | \ |  |  |
| 七 | 四季草花换植、草坪换植 | \ | \ | \ | \ |  |  |
| 1 | 四季草花换植 | \ | 1230.09 | ㎡ |  |  |  |
| 2 | 草坪换植 | \ | 47974 | ㎡ |  |  |  |
| 八 | 绿化零星工程暂列金 | 行政审批施工占用市政设施迁移、绿化恢复、景观提升等 | 1 | 项 | 500000 | 500000 | 该项费用为暂列金额，最终工程量以实际发生为准，最终费用经区财政局审定后，按相关流程支付。（审定后不下浮） |
| 九 | 合计（年费用） | \ | \ | \ | \ |  |  |

| 连云港经济技术开发区2025-2028年绿化养护服务清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 标段：自贸区片区（花果山大道以东、港城大道以西） |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 | 养护范围 | 工程量 | 计量单位 | 综合单价 （元/年） | 合价 （元/年） | 备注 |
| 一 | 一级交通绿地养护 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 黄海大道 | 平山路-花果山大道 | 261778 | ㎡ |  |  |  |
| 2 | 东方大道 | 花果山大道-佟圩路 | 118384 | ㎡ |  |  |  |
| 3 | 东方大道 | 新光路-佟圩路 | 48877.85 | ㎡ |  |  |  |
| 4 | 东方大道 | 新光路-平山路 | 92631.87 | ㎡ |  |  |  |
| 二 | 二级交通绿地养护 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 新光路 | 大港路-港城大道 | 117074 | ㎡ |  |  |  |
| 2 | 汇晶路 | 东方大道-242省道 | 58040.67 | ㎡ |  |  |  |
| 3 | 顾圩路 | 东方大道-大港路 | 52169 | ㎡ |  |  |  |
| 4 | 云池路 | 汇晶路-跃湖路 | 16473.35 | ㎡ |  |  |  |
| 5 | 银台路 | 松竹路-玉竹路 | 3824.82 | ㎡ |  |  |  |
| 6 | 跃湖路 | 242-东方大道 | 101316.78 | ㎡ |  |  |  |
| 7 | 神泉路 | 新光路-东方大道 | 23706.81 | ㎡ |  |  |  |
| 8 | 云和路 | 新光路-工运路 | 5593.38 | ㎡ |  |  |  |
| 9 | 五羊路 | 站前路-港城大道 | 3614.77 | ㎡ |  |  |  |
| 10 | 汇泉路 | 工运路-新光路 | 9126.84 | ㎡ |  |  |  |
| 11 | 平山路 | 东方大道-大港路 | 10563.5 | ㎡ |  |  |  |
| 12 | 大港路 | 新光路-徐连高速南侧 | 140610.41 | ㎡ |  |  |  |
| 13 | 228国道 | 花果山大道-新光路（花果山大道-跃湖路以南含中分带，跃湖路-新光路以南不含中分带） | 138721 | ㎡ |  |  |  |
| 14 | 242省道南北向 | 东方大道-黄海大道 | 35947.35 | ㎡ |  |  |  |
| 15 | 242省道南北向 | 黄海大道-大港路 | 44146.57 | ㎡ |  |  |  |
| 三 | 三级交通绿地养护 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 佟圩路 | 黄海大道-东方大道 | 23872 | ㎡ |  |  |  |
| 2 | 佟圩路 | 东方大道-佟圩铁路桥 | 9348.86 | ㎡ |  |  |  |
| 3 | 佟圩路 | 黄海大道-242 | 34264.32 | ㎡ |  |  |  |
| 4 | 朱山路 | 东方大道-黄海大道 | 29176.14 | ㎡ |  |  |  |
| 5 | 松竹路 | 黄海大道-盐池路 | 10281 | ㎡ |  |  |  |
| 6 | 盐池西路 | 花果山大道-汇晶路 | 45769.51 | ㎡ |  |  |  |
| 7 | 玉竹路 | 黄海大道-盐池路 | 17993.92 | ㎡ |  |  |  |
| 8 | 创智街 | 黄海大道-盐池路 | 899.43 | ㎡ |  |  |  |
| 9 | 德兰路 | 平山路-大港路 | 8653 | ㎡ |  |  |  |
| 10 | 工运路 | 汇泉路-港城大道 | 1485.63 | ㎡ |  |  |  |
| 11 | 保税区二期 | 保税区二期 | 223586 | ㎡ |  |  |  |
| 12 | 盐坨西路段绿化 | 玉竹路-跃湖路 | 6375.07 | ㎡ |  |  |  |
| 13 | 盐坨西路 | 花果山大道-玉竹路 | 16015.19 | ㎡ |  |  |  |
| 14 | 兴业路 | 东方大道-黄海大道 | 2413.12 | ㎡ |  |  |  |
| 15 | 昌圩路 | 花果山大道-跃湖路 | 6000 | ㎡ |  |  |  |
| 16 | 盐坨西路 | 汇晶路-跃湖路 | 1516 | ㎡ |  |  |  |
| 17 | 盐坨西路北侧河道及南侧红线外 | 汇晶路-跃湖路 | 9955.52 | ㎡ |  |  |  |
| 18 | 玉竹路 | 228国道-盐池路 | 7452.38 | ㎡ |  |  |  |
| 19 | 松竹路 | 228国道-盐池路 | 6120 | ㎡ |  |  | 已建成未满养护期，暂未移交，自移交之日起计算养护费 |
| 20 | 云池路 | 玉竹路-跃湖路 | 12059 | ㎡ |  |  |  |
| 21 | 云池路 | 玉竹路-花果山大道 | 3832 | ㎡ |  |  |  |
| 22 | 盐汇路 | 花果山大道-跃湖路 | 5925.53 | ㎡ |  |  |  |
| 23 | 一带一路景观带 | 一带一路项目西侧山坡 | 28673 | ㎡ |  |  |  |
| 24 | 玉竹路 | 东方大道-黄海大道 | 54454.76 | ㎡ |  |  |  |
| 25 | 盐坨东路 | 朱山路-佟圩路 | 11798.39 | ㎡ |  |  |  |
| 26 | 湖西路 | 昌圩路-东方大道 | 9171.7 | ㎡ |  |  |  |
| 27 | 汇银路 | 花果山大道-玉竹路 | 4153.64 | ㎡ |  |  |  |
| 28 | 汇银路 | 玉竹路-跃湖路 | 2727.61 | ㎡ |  |  |  |
| 29 | 银珠路 | 花果山大道-松竹路 | 938.17 | ㎡ |  |  |  |
| 30 | 松竹路 | 黄海大道-东方大道 | 15091 | ㎡ |  |  |  |
| 31 | 银珠路 | 跃湖路-汇晶路 | 24240.33 | ㎡ |  |  |  |
| 32 | 欧力斯区间道路 | 朱山路以东 | 4562.93 | ㎡ |  |  |  |
| 33 | 入海水道东侧道路 | 黄海大道以北 | 11000 | ㎡ |  |  |  |
| 34 | 友谊路 | 东方大道-黄海大道 | 4174.85 | ㎡ |  |  |  |
| 35 | 盐坨东路 | 佟圩路-242省道 | 15452 | ㎡ |  |  |  |
| 36 | 安泰路 | 平山路-德兰东路 | 1258.5 | ㎡ |  |  |  |
| 37 | 德立信区间路 | 顾圩路-东方集装箱围墙 | 4253.27 | ㎡ |  |  |  |
| 38 | 银台路 | 花果山大道-松竹路 | 1941.72 | ㎡ |  |  |  |
| 39 | 汇晶路 | 创联广场 | 3157.5 | ㎡ |  |  |  |
| 40 | 大港路污水泵站 | 泵站绿化 | 789 | ㎡ |  |  |  |
| 41 | 33#污水泵站 | 泵站绿化 | 516 | ㎡ |  |  |  |
| 42 | 登泰路 | 佟圩路-242省道 | 4963 | ㎡ |  |  | 已建成未满养护期，暂未移交，自移交之日起计算养护费 |
| 43 | 一带一路南侧支路 | 佟圩路以东 | 2341 | ㎡ |  |  |  |
| 44 | 一带一路周边景观 | 一带一路周边景观 | 20053 | ㎡ |  |  |  |
| 45 | 富池厂区西侧 | 富池厂区西侧 | 12724 | ㎡ |  |  |  |
| 46 | 融盛双语学校银珠路 | 松竹路-玉竹路 | 741 | ㎡ |  |  | 已建成未满养护期，暂未移交，自移交之日起计算养护费 |
| 47 | 开发区台北路绿化工程 | 新航路-跃湖路 | 6686 | ㎡ |  |  | 已建成未满养护期，暂未移交，自移交之日起计算养护费 |
| 48 | 人民医院西侧规划路 | 环湖路-昌圩路 | 1213 | ㎡ |  |  |  |
| 四 | 一级公共绿地养护 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 火车站广场 | 站前广场 | 32924 | ㎡ |  |  |  |
| 2 | 创智绿园 | 花果山大道交黄海大道 | 110459 | ㎡ |  |  |  |
| 3 | 昌圩湖绿园一期 | 昌圩湖景观带内 | 51680 | ㎡ |  |  |  |
| 4 | 昌圩湖绿园二期 | 昌圩湖绿园二期连接线 | 16740.51 | ㎡ |  |  |  |
| 5 | 昌圩湖体育公园 | 昌圩湖体育公园 | 13244.46 | ㎡ |  |  |  |
| 6 | 创智大厦周边绿化 | 创智大厦周边 | 6089.42 | ㎡ |  |  |  |
| 五 | 二级公共绿地养护 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 中科院 | 中科院 | 47648.19 | ㎡ |  |  |  |
| 2 | 工业展览中心 | 展览中心周边 | 41834 | ㎡ |  |  |  |
| 3 | 邻里中心 | 邻里中心 | 33970.15 | ㎡ |  |  |  |
| 六 | 三级公共绿地养护 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 久和小游园南侧 | 五羊路南 | 8311.49 | ㎡ |  |  |  |
| 2 | 久和小游园北侧 | 五羊路北 | 9091.09 | ㎡ |  |  |  |
| 3 | 公安技术用房游园 | 开发区分局技术用房北侧 | 8000.7 | ㎡ |  |  |  |
| 4 | 东城一号北侧绿地 | 东城一号北侧绿地 | 1124.68 | ㎡ |  |  |  |
| 5 | 佟圩河景观绿化 | 东方大道-黄海大道 | 80996 | ㎡ |  |  |  |
| 6 | 调尾河绿化 | 东方大道-黄海大道 | 193732 | ㎡ |  |  |  |
| 7 | 顾圩河景观绿化 | 东方大道-大港路 | 76230.7 | ㎡ |  |  |  |
| 8 | 碱厂运盐河绿化 | 新光路-大港路 | 137870 | ㎡ |  |  |  |
| 9 | 佟圩河河道绿化 | 黄海大道-242 | 66031 | ㎡ |  |  |  |
| 10 | 调尾河绿化 | 黄海大道以北 | 32439.56 | ㎡ |  |  |  |
| 11 | 排淡河绿化 | 通园路-跃湖路 | 43383 | ㎡ |  |  |  |
| 12 | 程圩河绿化 | 东方大道-242省道 | 175337.19 | ㎡ |  |  |  |
| 13 | 新光路高速南绿地 | 新光路与连徐高速交叉以南 | 17986 | ㎡ |  |  |  |
| 14 | 连徐高速 | 新光路-大港路 | 62308 | ㎡ |  |  |  |
| 15 | 交通干线沿线环境综合整治G30开发区段 | 德兰光伸周边、郡望府东侧 | 65010 | ㎡ |  |  |  |
| 16 | 交通干线沿线环境综合整治陇海铁路沿线 | 陇海铁路沿线（连云港东站-花果山大道） | 269050 | ㎡ |  |  |  |
| 17 | 猴嘴小学东侧 | 猴嘴小学东侧 | 4531 | ㎡ |  |  |  |
| 18 | 创智绿园水体养护 | 花果山大道交黄海大道 | 16022.66 | ㎡ |  |  |  |
| 七 | 养护总面积 | \ | 3634714.76 | \ | \ |  |  |
| 八 | 四季草花换植、草坪换植 | \ | \ | \ | \ |  |  |
| 1 | 四季草花换植 | \ | 2327.52 | ㎡ |  |  |  |
| 2 | 草坪换植 | \ | 84252 | ㎡ |  |  |  |
| 九 | 绿化零星工程暂列金 | 行政审批施工占用市政设施迁移、绿化恢复、景观提升等 | 1 | 项 | 1800000 | 1800000 | 该项费用为暂列金额，最终工程量以实际发生为准，最终费用经区财政局审定后，按相关流程支付。（审定后不下浮） |
| 十 | 合计（年费用） | \ | \ | \ | \ |  |  |

| 连云港经济技术开发区2025-2028年绿化养护服务清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 标段：大浦片区（花果山大道以西） |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 | 养护范围 | 工程量 | 计量单位 | 综合单价 （元/年） | 合价 （元/年） | 备注 |
| 一 | 一级交通绿地养护 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 东方大道 | 花果山大道-临洪大道 | 51939.00 | ㎡ |  |  |  |
| 2 | 东方大道 | 东方大道交大浦路西北角 | 8270.00 | ㎡ |  |  |  |
| 3 | 黄海大道 | 临洪大道-花果山大道 | 53425.00 | ㎡ |  |  |  |
| 4 | 曹圩河东岸 | 昌圩湖路-黄海大道 | 67979.00 | ㎡ |  |  |  |
| 二 | 二级交通绿地养护 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 大浦路 | 310国道-242省道 | 461097.00 | ㎡ |  |  |  |
| 2 | 金桥路 | 池月路-大浦路 | 136182.00 | ㎡ |  |  |  |
| 3 | 242省道 | 花果山大道-临洪桥 | 99762.00 | ㎡ |  |  |  |
| 4 | 金桥路 | 昌圩路-东方大道 | 6544.00 | ㎡ |  |  |  |
| 5 | 金桥路 | 黄海大道-242省道 | 21397.00 | ㎡ |  |  |  |
| 6 | 金桥路 | 黄海大道-银珠路 | 42436.00 | ㎡ |  |  |  |
| 7 | 金桥路 | 昌圩路-先锋路 | 4379.25 | ㎡ |  |  |  |
| 8 | 东晋路 | 临洪路-花果山大道 | 51249.00 | ㎡ |  |  |  |
| 9 | 银台路 | 花果山大道-金桥路 | 6872.00 | ㎡ |  |  |  |
| 10 | 汇银路 | 花果山大道-大浦路 | 14838.00 | ㎡ |  |  |  |
| 11 | 汇银路 | 临洪路-大浦路 | 5338.00 | ㎡ |  |  |  |
| 12 | 金桥路 | 东方大道-银珠路 | 29075.00 | ㎡ |  |  |  |
| 13 | 龙桥路 | 银珠路-黄海大道 | 892.00 | ㎡ |  |  |  |
| 14 | 龙桥路 | 盐汇路-云池路 | 1019.00 | ㎡ |  |  |  |
| 15 | 龙桥路 | 盐汇路-盐池西路 | 1469.00 | ㎡ |  |  |  |
| 16 | 龙桥路 | 东方大道-汇银路 | 3581 | ㎡ |  |  |  |
| 17 | 曹圩河西岸 | 东方大道-黄海大道 | 28073.00 | ㎡ |  |  |  |
| 18 | 曹圩河西侧绿化 | 东晋路—礼仪大道 | 1815.00 | ㎡ |  |  |  |
| 三 | 三级交通绿地养护 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 礼仪大道 | 金桥路-花果山大道 | 2406.00 | ㎡ |  |  |  |
| 2 | 310国道 | 铁路立交—临洪河大桥 | 7983.00 | ㎡ |  |  |  |
| 3 | 昌圩湖路 | 花果山大道-临洪大道 | 52941.00 | ㎡ |  |  |  |
| 4 | 池月路 | 金桥路-大浦路 | 26614.00 | ㎡ |  |  |  |
| 5 | 池月路 | 南环路-金桥路 | 14391.00 | ㎡ |  |  |  |
| 6 | 春祥路 | 临洪路-云桥路 | 7965.00 | ㎡ |  |  |  |
| 7 | 金桥路 | （先锋路-东方大道）红线外绿化工程一标段 | 60000.00 | ㎡ |  |  | 建成未移交，自移交之日起计算养护费。 |
| 8 | 金桥路 | （先锋路-东方大道）红线外绿化工程二标段 | 72000.00 | ㎡ |  |  | 建成未移交，自移交之日起计算养护费。 |
| 9 | 开泰路 | 南环路-云桥路 | 100465.00 | ㎡ |  |  |  |
| 10 | 临洪大道 | 盐浦路-昌圩湖路 | 90399.00 | ㎡ |  |  |  |
| 11 | 临洪大道 | 东方大道-昌圩湖路 | 55524.00 | ㎡ |  |  |  |
| 12 | 临洪大道 | 东方大道以北1700米 | 53575.00 | ㎡ |  |  |  |
| 13 | 临洪大道 | 银珠路-242省道 | 40769.00 | ㎡ |  |  |  |
| 14 | 南环路 | 池月路-西环路以西 | 82011.00 | ㎡ |  |  |  |
| 15 | 西环路 | 310国道-南环路 | 8212.00 | ㎡ |  |  |  |
| 16 | 先锋路 | 临洪路-大浦路 | 37180.00 | ㎡ |  |  |  |
| 17 | 盐坨西路 | 云桥路-临洪大道 | 18162.00 | ㎡ |  |  |  |
| 18 | 盐坨西路 | 大浦路-云桥路 | 16493.00 | ㎡ |  |  |  |
| 19 | 云池路 | 金桥路-临洪路 | 33949.00 | ㎡ |  |  |  |
| 20 | 云桥路 | 南环路-东方大道 | 181956.35 | ㎡ |  |  |  |
| 21 | 云桥路 | 盐坨西路-黄海大道 | 16001.70 | ㎡ |  |  |  |
| 22 | 云桥路 | 汇银路-盐坨西路 | 4291.95 | ㎡ |  |  |  |
| 23 | 云桥路 | 黄海大道-盐池西路 | 8552.83 | ㎡ |  |  |  |
| 24 | 云桥路 | 盐池西路-云池路 | 8683.98 | ㎡ |  |  |  |
| 25 | 云桥路 | 云池路-元宝港河 | 1000.00 | ㎡ |  |  |  |
| 26 | 盐池西路 | 大浦路-金桥路 | 9143.00 | ㎡ |  |  |  |
| 27 | 盐池西路 | 金桥路-花果山大道 | 3989.00 | ㎡ |  |  |  |
| 28 | 云池路 | 金桥路-花果山大道 | 5274.00 | ㎡ |  |  |  |
| 29 | 临洪大道 | 大浦路-盐浦路 | 61199.00 | ㎡ |  |  |  |
| 30 | 南环路退红线 | 大浦路-西环路 | 8688.00 | ㎡ |  |  | 建成未移交，自移交之日起计算养护费。 |
| 31 | 木柴厂拆迁绿化 | 云桥路交临浦路 | 9818.00 | ㎡ |  |  |  |
| 32 | 西环路退红线 | 南环路-310国道 | 21442.00 | ㎡ |  |  |  |
| 33 | 盐坨西路 | 花果山大道-大浦路 | 8726.96 | ㎡ |  |  |  |
| 34 | 盐池西路 | 大浦路-临洪路 | 24797.00 | ㎡ |  |  |  |
| 35 | 港逸路 | 龙桥路-金桥路 | 4704.00 | ㎡ |  |  |  |
| 36 | 盐浦路 | 大浦路-云桥路 | 9754.00 | ㎡ |  |  |  |
| 37 | 盐浦路 | 南环路-金桥路 | 5330.00 | ㎡ |  |  |  |
| 38 | 盐浦路 | 云桥路—临洪路 | 6273.00 | ㎡ |  |  |  |
| 39 | 创新路 | 礼仪大道-昌圩路 | 127.00 | ㎡ |  |  |  |
| 40 | 映月路 | 开泰路-盐浦路 | 11964.00 | ㎡ |  |  |  |
| 41 | 听月路 | 大浦路-云桥路 | 25415.00 | ㎡ |  |  |  |
| 42 | 盐汇路 | 金桥路-花果山大道 | 2542.00 | ㎡ |  |  |  |
| 43 | 盐汇路 | 云桥路-临洪大道 | 1976.00 | ㎡ |  |  |  |
| 44 | 龙桥路 | 盐池西路-黄海大道 | 4867.00 | ㎡ |  |  |  |
| 45 | 银珠路 | 大浦路-临洪大道 | 13523.00 | ㎡ |  |  |  |
| 46 | 银珠路 | 花果山大道-大浦路 | 12376.00 | ㎡ |  |  |  |
| 47 | 规划路 | 临洪路-云桥路 | 209.50 | ㎡ |  |  |  |
| 48 | 苏云南侧规划路 | 云桥路-临洪大道 | 4323.00 | ㎡ |  |  |  |
| 49 | 其他道路绿化 | 其他道路绿化 | 20000.00 | ㎡ |  |  |  |
| 50 | 228省道沿线景观绿化工程 | 白鹭公园南-宋庄出入口沿线 | 26000.00 | ㎡ |  |  | 建成未移交，自移交之日起计算养护费 |
| 四 | 一级公共绿地养护 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 曹圩湖景观 | 曹圩湖景观带 | 7292.00 | ㎡ |  |  |  |
| 2 | 新海连大厦周边 | 新海连大厦周边 | 7601.00 | ㎡ |  |  |  |
| 3 | 中华药港周边 | 中华药港周边 | 44681.00 | ㎡ |  |  |  |
| 五 | 二级公共绿地养护 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 金辉儿童公园 | 金辉儿童公园 | 15539.00 | ㎡ |  |  | 建成未移交，自移交之日起计算养护费 |
| 六 | 三级公共绿地养护 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 新海连停车场绿化 | 新海连停车场绿化 | 13333.00 | ㎡ |  |  |  |
| 2 | 5号泵站 | 金桥路 | 1738.00 | ㎡ |  |  |  |
| 3 | 6号泵站 | 金桥路 | 1349.00 | ㎡ |  |  |  |
| 4 | 黄海大道1#泵站 | 黄海大道 | 1148.00 | ㎡ |  |  |  |
| 5 | 猴嘴1号污水泵站 | 猴嘴1号污水泵站 | 484.00 | ㎡ |  |  |  |
| 6 | 陇海铁路沿线 | 大浦片区交通干线沿线整治 | 94179.97 | ㎡ |  |  |  |
| 7 | G25沿线 | 大浦片区交通干线沿线整治 | 136350.00 | ㎡ |  |  |  |
| 8 | 开泰河护坡绿化 | 开泰路-临洪路 | 11920.00 | ㎡ |  |  |  |
| 9 | 开泰河 | 开泰路-东方大道 | 16890.22 | ㎡ |  |  |  |
| 10 | 综合整治大浦路、大浦河拆违地块等 | 大浦片区 | 118654.00 | ㎡ |  |  | 建成未移交，自移交之日起计算养护费。 |
| 11 | 大浦副河绿化 | 大浦片区 | 70105.00 | ㎡ |  |  |  |
| 12 | 开发区猴嘴中心片区生态防护林绿化工程一期 | 开发区猴嘴中心片区生态防护林绿化工程一期 | 51800.00 | ㎡ |  |  | 建成未移交，自移交之日起计算养护费。 |
| 13 | 开发区猴嘴中心片区生态防护林绿化工程二期 | 开发区猴嘴中心片区生态防护林绿化工程二期 | 84535.30 | ㎡ |  |  | 建成未移交，自移交之日起计算养护费。 |
| 14 | 开发区猴嘴中心片区生态防护林绿化工程三期 | 开发区猴嘴中心片区生态防护林绿化工程三期 | 24115.00 | ㎡ |  |  | 建成未移交，自移交之日起计算养护费。 |
| 15 | 冠豪名苑围墙外 | 冠豪名苑围墙外 | 5407.56 | ㎡ |  |  |  |
| 七 | 养护总面积 | \ | 3108739.57 | ㎡ | \ |  |  |
| 八 | 四季草花换植、老化草坪换植 | \ | \ | \ | \ |  |  |
| 1 | 四季草花换植 | \ | 4773.96 | ㎡ |  |  |  |
| 2 | 老化草坪换植 | \ | 86751.00 | ㎡ |  |  |  |
| 九 | 零星工程 | 行政审批施工占用市政设施迁移、绿化恢复、景观提升等。 | 1.00 | 项 | 1800000 | 1800000 | 该项费用为暂列金额，最终工程量以实际发生为准，最终费用经区财政局审定后，按相关流程支付。（审定后不下浮） |
| 十 | 合计（年费用） | \ | \ | \ | \ |  |  |

| 连云港经济技术开发区2025-2028年绿化养护服务清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 标段：花果山大道 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 | 起止地点 | 工程量 | 计量单位 | 单价 （元/年） | 小计 （元） | 备注 |
| 一 | 一级交通绿地养护 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 花果山大道 | 港城大道-先锋桥 | 77942.90 | ㎡ |  |  |  |
| 2 | 花果山大道 | 先锋桥-昌圩路 | 60695.00 | ㎡ |  |  |  |
| 3 | 花果山大道 | 昌圩路-东方大道 | 87265.00 | ㎡ |  |  |  |
| 4 | 花果山大道 | 东方大道-黄海大道 | 115972.00 | ㎡ |  |  |  |
| 5 | 花果山大道 | 黄海大道-盐池西路 | 35055.00 | ㎡ |  |  |  |
| 6 | 花果山大道 | 盐池西路-242省道 | 74390.00 | ㎡ |  |  |  |
| 8 | 花果山大道绿化完善 | 云池路—黄海大道 | 29202.00 | ㎡ |  |  |  |
| 9 | 花果山大道 | 云锦园东侧游园 | 4345.00 | ㎡ |  |  | 建成未移交，自移交之日起计算养护费。 |
| 二 | 养护总面积 | \ | 484866.90 | ㎡ |  |  |  |
| 三 | 四季草花换植、草坪换植 | \ | \ | \ |  |  |  |
| 1 | 四季草花换植 | 四季草花换植 | 18898.74 | ㎡ |  |  |  |
| 2 | 草坪换植 | 草坪换植 | 5186.67 | ㎡ |  |  |  |
| 四 | 绿化零星工程暂列金 | 行政审批施工占用市政设施迁移、绿化恢复、景观提升等 | 1.00 | 项 | 1200000 | 1200000 | 该项费用为暂列金额，最终工程量以实际发生为准，最终费用经区财政局审定后，按相关流程支付。（审定后不下浮） |
| 五 | 合计（年费用） | \ | \ | \ | \ |  |  |

| 连云港经济技术开发区2025-2028年绿化养护服务清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 标段：猴嘴片区绿化 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 | 养护范围 | 工程量 | 计量单位 | 综合单价 （元/年） | 合价 （元/年） | 备注 |
| 一 | 三级交通绿地养护 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 先锋路 | 花果山大道-跃湖路 | 3444.29 | m2 |  |  |  |
| 2 | 通园路 | 花果山大道-新航路 | 3000 | m2 |  |  |  |
| 3 | 跃湖路 | 东方大道-昌圩路 | 9497 | m2 |  |  |  |
| 4 | 跃湖路 | 昌圩路-新航路 | 5940.81 | m2 |  |  |  |
| 5 | 通园路 | 花果山大道-金桥路 | 3600.00 | ㎡ |  |  |  |
| 6 | 先锋路 | 大浦路-花果山大道 | 7521.00 | ㎡ |  |  |  |
| 7 | 金桥路 | 佛堂路-池月路 | 4812.00 | ㎡ |  |  |  |
| 8 | 金桥路 | 佛堂路-先锋路 | 1293.75 | ㎡ |  |  |  |
| 9 | 佛堂路 | 大浦路-花果山大道 | 13951.00 | ㎡ |  |  |  |
| 10 | 猴嘴十二路 | 金桥路-池月路 | 1920.00 | ㎡ |  |  |  |
| 11 | 环湖路 | 跃湖路-跃湖路 | 2345.85 | ㎡ |  |  |  |
| 12 | 镜湖路 | 花果山大道-环湖路 | 4539.55 | ㎡ |  |  |  |
| 13 | 镜湖路 | 环湖路-昌圩湖 | 2433.16 | ㎡ |  |  |  |
| 14 | 新航路 | 通园路-先锋路 | 1720 | m2 |  |  |  |
| 15 | 佛堂路 | 花果山大道-跃湖路 | 2346.22 | ㎡ |  |  |  |
| 16 | 佛堂路 | 花果山大道-跃湖路 | 547.44 | ㎡ |  |  | 已建成未满养护期，暂未移交，自移交之日起计算养护费 |
| 17 | 猴嘴2#污水泵站 | 泵站绿化 | 459 | ㎡ |  |  |  |
| 18 | 猴嘴下穿雨水泵站 | 泵站绿化 | 394 | ㎡ |  |  |  |
| 19 | 台东路 | 通园路-先锋路 | 3000 | ㎡ |  |  |  |
| 20 | 台中路 | 猴嘴十二路-先锋路 | 1187.00 | ㎡ |  |  |  |
| 21 | 台西路 | 猴嘴十二路-先锋路 |  | ㎡ |  |  |  |
| 22 | 台北西路 | 台东路-台西路 |  | ㎡ |  |  |  |
| 23 | 猴嘴派出所 | 猴嘴派出所 | 1510.00 | ㎡ |  |  |  |
| 二 | 三级公共绿地养护 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 口袋公园景观绿化工程 | 苍梧小学开发区校区和新海初级中学开发区校区沿佛堂路两侧围墙外 | 7700.00 | ㎡ |  |  | 建成未移交，自移交之日起计算养护费 |
| 2 | 开太河景观绿化 | 先锋路—池月路 | 27996 | ㎡ |  |  |  |
| 3 | 先锋路北运盐河绿化 | 花果山大道-跃湖路 | 4486 | ㎡ |  |  |  |
| 4 | 排淡河景观绿化 | （新航路-先锋路） | 37215 | ㎡ |  |  |  |
| 5 | 运盐河绿色屏障 | 大浦路—花果山大道 | 42170 | ㎡ |  |  |  |
| 6 | 大浦公园 | 大浦公园 | 22512 | ㎡ |  |  |  |
| 7 | 盐坨站站前广场绿化 | 盐坨站站前广场 | 3087.00 | ㎡ |  |  |  |
| 三 | 养护总面积 | \ | 220628.07 | ㎡ | \ | \ |  |
| 四 | 合计（年费用） | \ | \ | \ | \ |  |  |

| 连云港经济技术开发区2025-2028年环卫保洁服务清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 标段：中云片区 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 | 工程量 | 计量单位 | 综合单价 | 合价 | 备注 |
|  |  |  |  | （元/年） | （元/年） |  |
| 一 | 道路清扫 |  |  |  |  |  |
| 1 | 道路机械清扫：大型清扫车 | 3 | 辆 |  |  |  |
| 2 | 道路机械清扫：中型清扫车 | 1 | 辆 |  |  |  |
| 3 | 道路机械清扫：小型新能源清扫车 | 7 | 辆 |  |  |  |
| 4 | 道路人工保洁 | 人 | 125 |  |  |  |
| 5 | 道路人工清扫（一级路6000㎡/人，二级路9000㎡/人，三级路12000㎡/人） | 人 | 59 |  |  |  |
| 二 | 垃圾中转站运维及建筑垃圾临时堆放点维护 |  |  |  |  |  |
| 1 | 珠江路建筑垃圾看护点 | 1 | 项 |  |  |  |
| 2 | 压缩式垃圾站运行维护 | 8 | 人 |  |  |  |
| 3 | 渗滤液处理 | 1 | 项 |  |  |  |
| 三 | 公厕保洁 | 9 | 人 |  |  | 每座公厕配备1名保洁人员，并考虑工具材料费用。范庄人口密集区另增1人。 |
| 四 | 水域岸坡、排洪沟渠保洁 | 11 | 人 |  |  |  |
| 五 | 广场保洁 | 10 | 人 |  |  |  |
| 六 | 果皮箱、垃圾桶保洁及小广告清理 | 9 | 人 |  |  |  |
| 七 | 重点地段保洁（含夜间保洁） |  |  |  |  |  |
| 1 | 重点地段保洁（含夜间保洁） | 3 | 人 |  |  |  |
| 八 | 公交站台、广告灯箱、桥栏杆保洁 | 9 | 人 |  |  |  |
| 九 | 暂列项 | 1 | 项 | 2000000.00 | 2000000.00 | 该项费用为暂列金，最终工程量以实际发生为准，最终费用经区财政局审定后，按相关流程支付。 |
| 1 | 生活垃圾（生活垃圾以晨兴环保过磅单为准），建筑垃圾、其它垃圾（以片区测绘单位数据为准） | 25728.98 | 吨 | 58.30 | 1500000.00 |  |
| 2 | 环卫零星突击事项 | 1 | 项 | 500000.00 | 500000.00 |  |
| 十 | 合计（年费用） |  |  |  |  |  |
| 注：具体保洁清扫面积及工作量详见清单附件。 |  |  |  |  |  |  |

| 连云港经济技术开发区2025-2028年环卫保洁服务清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 标段：自贸区片区 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 | 工程量 | 计量单位 | 综合单价 | 合价 | 备注 |
|  |  |  |  | （元/年） | （元/年） |  |
| 一 | 道路清扫 |  |  |  |  |  |
| 1 | 道路机械清扫：大型清扫车 | 5 | 辆 |  |  |  |
| 2 | 道路机械清扫：中型清扫车 | 3 | 辆 |  |  |  |
| 3 | 道路机械清扫：小型新能源清扫车 | 13 | 辆 |  |  |  |
| 4 | 道路人工保洁 | 84.47 | 人 |  |  |  |
| 5 | 道路人工清扫 （二级路9000㎡/人，三级路12000㎡/人） | 147.5 | 人 |  |  |  |
| 二 | 德兰东路建筑垃圾 临时堆放点维护 | 1 | 项 |  |  |  |
| 三 | 公厕保洁 | 8 | 人 |  |  | 每座公厕配备1名保洁人员（其中火车站公厕各加1人），并考虑工具材料费用。 |
| 四 | 水域岸坡、排洪沟渠保洁 | 10 | 人 |  |  |  |
| 五 | 广场保洁 | 8 | 人 |  |  |  |
| 六 | 果皮箱、烟头收集器、 垃圾桶保洁及小广告清理 | 7 | 人 |  |  |  |
| 七 | 重点地段保洁（含夜间保洁） |  |  |  |  |  |
| 1 | 创智绿园看护（夜间看护） | 4 | 人 |  |  |  |
| 八 | 公交站台、广告灯箱、 桥栏杆保洁 | 6 | 人 |  |  |  |
| 九 | 隔离护栏保洁 | 34972.4 | 米 |  |  |  |
| 十 | 久和片区临时疏导点保洁、 垃圾分类亭冲洗 | 4 | 人 |  |  |  |
| 十一 | 暂列项 | 1 | 项 | 1000000.00 | 1000000.00 | 该项费用为暂列金，最终工程量以实际发生为准，最终费用经区财政局审定后，按相关流程支付。 |
| 1 | 生活垃圾、其他垃圾等中转清运（生活垃圾以晨兴环保过磅单为准，其他垃圾以片区测绘单位数据为准） | 10000 | 吨 | 49.50 | 495000.00 |  |
| 2 | 环卫零星突击事项 | 1 | 项 | 505000.00 | 505000.00 |  |
| 十二 | 合计（年费用） |  |  |  |  |  |
| 注：具体保洁清扫面积及工作量详见清单附件。 |  |  |  |  |  |  |

| 连云港经济技术开发区2025-2028年环卫保洁服务清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 标段：大浦片区 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 | 工程量 | 计量单位 | 综合单价 | 合价 | 备注 |
|  |  |  |  | （元/年） | （元/年） |  |
| 一 | 道路清扫 |  |  |  |  |  |
| 1 | 道路机械清扫：大型清扫车 | 6 | 辆 |  |  |  |
| 2 | 道路机械清扫：小型新能源清扫车 | 1 | 辆 |  |  |  |
| 3 | 道路人工清扫（一级路6000㎡/人，二级路9000㎡/人，三级路12000㎡/人） | 172 | 人 |  |  |  |
| 二 | 大浦河西岸垃圾点看护 | 1 | 项 |  |  |  |
| 三 | 公厕保洁 | 1 | 人 |  |  | 每座公厕配备1名保洁人员，并考虑工具材料费用 |
| 四 | 水域岸坡、排洪沟渠保洁 | 9 | 人 |  |  |  |
| 五 | 广场保洁 | 3 | 人 |  |  |  |
| 六 | 果皮箱、垃圾桶保洁及小广告清理 | 5 | 人 |  |  |  |
| 七 | 重点地段保洁（含夜间保洁） | 3 | 人 |  |  |  |
| 八 | 公交站台、广告灯箱、桥栏杆保洁 | 8 | 人 |  |  |  |
| 九 | 隔离护栏 | 24792 | 米 |  |  |  |
| 十 | 暂列项 | 1 | 项 | 1000000 | 1000000 | 该项费用为暂列金，最终工程量以实际发生为准，最终费用经区财政局审定后，按相关流程支付 |
| 1 | 生活垃圾、其他垃圾等中转清运（生活垃圾以晨兴环保过磅单为准，其他垃圾以片区测绘单位数据为准） | 10000 | 吨 | 440000 | 440000 |  |
| 2 | 环卫零星突击事件 | 1 | 项 | 560000 | 560000 |  |
| 十一 | 合计（年费用） |  |  |  |  |  |
| 注：具体保洁清扫面积及工作量详见清单附件。 |  |  |  |  |  |  |

| 连云港经济技术开发区2025-2028年环卫保洁服务清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 标段：猴嘴片区 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 | 工程量 | 计量单位 | 综合单价 | 合价 | 备注 |
|  |  |  |  | （元/年） | （元/年） |  |
| 一 | 道路清扫 |  |  |  |  |  |
| 1 | 道路机械清扫：大型清扫车 | 2 | 辆 |  |  |  |
| 2 | 道路机械清扫：小型新能源清扫车 | 2 | 辆 |  |  |  |
| 3 | 道路人工保洁 | 20 | 人 |  |  |  |
| 4 | 道路人工清扫（一级路6000m2/人，二级路9000m2/人，三级路12000m2/人） | 40 | 人 |  |  |  |
| 二 | 公厕保洁 | 8 | 人 |  |  |  |
| 三 | 水域岸坡、排洪沟渠保洁 | 4 | 人 |  |  |  |
| 四 | 广场保洁 | 3 | 人 |  |  |  |
| 五 | 果皮箱、垃圾桶保洁及小广告清理 | 2 | 人 |  |  |  |
| 六 | 公交站台、广告灯箱、桥栏杆保洁 | 2 | 人 |  |  |  |
| 七 | 暂列项 | 1 | 项 | 1000000 | 1000000 | 该项费用为暂列金，最终工程量以实际发生为准，最终费用经财政局审定后，按相关流程支付 |
| 1 | 生活垃圾、其他垃圾等中转清运（生活垃圾以晨兴环保过磅单为准，其他垃圾以片区测绘单位数据为准） | 10000 | 吨 | 49.5 | 583000 |  |
| 2 | 环卫零星突击事项 | 1 | 项 | 500000 | 417000 |  |
| 八 | 合计（年费用） |  |  |  |  |  |

注：具体保洁清扫面积及工作量详见清单附件。

投标人（盖章）：

法定代表人（单位负责人）或委托代理人（签字或盖章）：

日期：   年  月   日

- 十六、技术要求响应及偏离表（如有请提供）

技术要求响应及偏离表

项目名称：      项目编号：      分包号：

| 序号 | 招标文件要求 | 投标响应情况 | 超出、符合或偏离 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| … |  |  |  |

投标人（盖章）：

法定代表人（单位负责人）或委托代理人（签字或盖章）：

日期：年月日

- 十七、商务要求响应及偏离表

商务要求响应及偏离表

项目名称：      项目编号：      分包号：

| 序号 | 招标文件要求 | 投标响应情况 | 超出、符合或偏离 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| … |  |  |  |

投标人（盖章）：

法定代表人（单位负责人）或委托代理人（签字或盖章）：

日期：年月日

- 十八、类似项目业绩一览表

类似项目业绩一览表

项目名称：    项目编号：   分包号：

| 序号 | 项目名称 | 签订时间 | 采购单位 | 主要标的 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

投标人（盖章）：

法定代表人（单位负责人）或委托代理人（签字或盖章）：

日期：年月日

- 十九、项目团队人员一览表

项目团队人员一览表

项目名称：    项目编号：  分包号：

| 姓名 | 本项目拟担任职务 | 技术职称、专业资质 | 学历 | 年龄 | 主要资历及担任过的职务 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人（盖章）：

法定代表人（单位负责人）或委托代理人（签字或盖章）：

日期：年月日

- 二十、开标一览表

项目编号：      分包号：

货币单位：人民币元

| 项目名称 | 项目内容 | 总价（小写） |
| --- | --- | --- |
|  | 详见投标文件 | 元 |
| 总价（大写） |  |  |

投标人公章：（电子签章）

质疑函范本

致：

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：邮编：

联系人：联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字（签章）：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人签字或者盖章，并加盖公章。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应附自然人身份证明复印件并由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应附营业执照等证明文件复印件、法定代表人或主要负责人身份证明复印件，并由法定代表人或主要负责人签字或盖章，并加盖公章；委托授权质疑的还应附授权委托书，并由授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

具体要求详见第二章 投标人须知 八、询问与质疑。