苏州市政府采购

招标文件

项目编号：JSZC-320508-CYLY-G2024-0043

采购单位：苏州市市政设施管理处

项目名称：2024-2025年度市政设施维护服务项目（高架）

项目类别：服务类

苏州铖溢林建设工程管理有限公司

2024年09月

目    录

前附表

第一章  招标公告

第二章  投标人须知

第三章  投标文件格式

第四章  招标书

第五章  合同及主要条款

第六章  评标办法和评分标准

前附表

| 序号 | 名称 | 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目编号 | JSZC-320508-CYLY-G2024-0043 |
| 2 | 项目名称 | 2024-2025年度市政设施维护服务项目（高架） |
| 3 | 采购代理机构 名称及地址 | 名称：苏州铖溢林建设工程管理有限公司 地址：苏州市吴中区天灵路25号国际科技大厦3幢1203室 联系人：吴映芳、刘艳、张敬柏 联系电话：19536630039 |
| 4 | 采购单位 | 名称：苏州市市政设施管理处 地址：苏州市姑苏区白洋湾大街121号 联系人：焦方晶 联系电话：0512-65222759 |
| 5 | 标书组成 | 详见招标文件第二章 |
| 6 | 投标保证金 | 本项目不收取投标保证金 |
| 7 | 投标有效期 | 九十天（日历日） |
| 8 | 获取招标文件 时间 | 自公告发布之日起5个工作日 |
| 9 | 投标文件网上 提交截止时间 | 2024年10月14日14：30分（北京时间） 投标文件必须在截止时间前完成提交（上传），逾期提交（上传）的投标文件恕不接受。 |
| 10 | 开标时间 开标地点 | 2024年10月14日14：30分（北京时间） “苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/） 本项目为不见面开标项目，开标阶段供应商在【供应商解密】环节必须使用 CA证书解密电子投标文件，如在系统规定的解密时间（投标文件提交截止时间后30分钟）内未能完成解密的视为放弃投标。 |
| 11 | 评标时间 评标地点 | 2024年10月14日14：30分（北京时间） 苏州市姑苏区平泷路251号城市生活广场西楼五楼 |
| 12 | 投标文件份数 | 本项目采用电子投标文件，投标单位按照招标文件要求制作上传电子投标文件，投标单位无需提供纸质投标文件。 中标后中标单位提供与投标时上传的电子投标响应文件一致的全套纸质投标文件（叁份），纸质投标文件送至采购代理机构。 注：纸质投标文件仅用归档使用。 |
| 13 | 投标报价 | 人民币 |
| 14 | 中标服务费 | 由中标单位支付,以项目预算金额作为招标代理服务费的计算基数,按照以下费率差额定率累进法计算方法确定政府采购代理服务费金额： 预算金额：100万元以下部分按预算金额的1.5%收取； 预算金额：100 万元（含）~500万元以下部分按预算金额的1.1%收取； 预算金额：500万元（含）~1000万元以下部分按预算金额的0.8%收取； 领取中标通知书时向招标代理机构一次性付清。 本项目代理服务费120000元，由中标单位支付。 |
| 15 | 履约保证金 | 详见合同条款 |
| 16 | 中标（未中标）通知书 | 确定出中标人后，采购代理机构在法定时间内向中标人发出中标通知书。中标通知书将成为合同的组成部分。 |
| 17 | 导致废标因素 | 出现下列情形之一的，为废标： - 符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足三家的； - 出现影响采购公正的违法、违规行为的； （三）投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的； （四）因重大变故，采购任务取消的。 |
| 18 | 导致无效标因素 | 投标文件属下列情况之一的，在资格性、符合性检查时按照无效投标处理： （一）未按照招标文件规定要求签署、盖（签）章的； （二）不具备招标文件中规定资格要求的； （三）报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的； （四）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的； （五）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。 |

第一章 投标邀请函

项目概况： 2024-2025年度市政设施维护服务项目（高架）招标项目的潜在投标人应在“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）获取招标文件，并于2024年10月14日14点30分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：JSZC-320508-CYLY-G2024-0043

项目名称：2024-2025年度市政设施维护服务项目（高架）

采购方式：公开招标

预算金额：1420万元

最高限价（如有）：1419.86395万元；报价不得超过此最高限价，超过为无效标。

采购需求：2024-2025年度市政设施维护服务项目（高架）位于苏州市姑苏区。服务内容包括苏州市市政设施管理处管养的南环高架、西环高架、友新高架、新庄立交、东南环立交、金门路跨线桥、广济北路跨线桥等，总长度约103千米，总面积约144万平方米。工作内容包括服务期限内对服务对象进行日常巡视，针对不同损坏程度、病害情况进行相适应的零星维护或者专项维护及应急抢险等养护管理相关工作。具体详见招标文件。

合同履行期限：自合同签订之日起至2025年12月31日。

本项目（是/否）接受联合体投标：不接受联合体。

二、申请人的资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必须的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（6）法律、行政法规规定的其他条件。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》的相关规定，本项目专门面向中小企业采购，所属行业为其他未列明行业。供应商应提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

3.本项目的特定资格要求：

3.1投标单位具有市政公用工程施工总承包三级（含）以上资质。

3.2未被“信用中国”网站或“中国政府采购网”网站列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单；

3.3单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商（包含法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司），不得参加同一合同项下的政府采购活动。

三、获取招标文件

时间：自招标公告发布之日起至2024年09月26日。

地点：“苏采云”系统自行下载采购文件。

方式：供应商插入CA证书登陆“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）后选择具体项目，点击“我要参与”并签章提交《投标供应商确认函》，提交《投标供应商确认函》日期视同为依法获取招标（响应）文件日期。

售价：0.00元。

- 提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间：2024年10月14日14：30(北京时间)

开标时间：2024年10月14日14：30(北京时间)

地点：“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）

- 公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他相关事宜

1、CA证书办理

供应商参与政府采购活动需办理江苏省电子政务证书认证中心CA证书和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。CA证书及电子签章的办理方法详见苏州市政府采购网—法规政策--《转发省财政厅关于更换全省政府采购交易系统CA数字证书和电子签章的通知》或者“苏采云”系统登录界面中的“新CA办理指南”。“苏采云”系统目前仅支持“苏采云”系统下的政务CA证书，江苏省内各地区办理的“苏采云”系统下的政务CA证书全省通用。苏州现场办理地址：苏州市姑苏区平泷路251号政务服务中心4楼公共交易中心窗口，咨询电话：0512-69820834。

2、本项目获取招标（采购）文件截止日期之后下载的招标（采购）文件，视为非有效方式且不作为供应商权益受到损害的证明材料和依据。

3、线上参加开标（开启）会方式：供应商登录“苏采云”系统在平台首页点击“开标大厅”，进入江苏省政府采购一体化不见面开标（采购）大厅，在今日项目列表，点击项目，进入不见面开标系统。本项目为不见面开标项目，开标阶段供应商在【供应商解密】环节必须使用 CA证书解密电子投标（响应）文件，如在系统规定的解密时间（投标/响应文件提交截止时间后30分钟）内未能完成解密的视为放弃投标。

请供应商确保电脑、系统及其他设备（视频输入输出设备等）无误，且开标直至项目结束始终保持系统在线状态。在评审过程中系统如有特殊情况，工作人员会及时通过《投标供应商确认函》或法人授权委托书（如有）中留存的手机号与供应商联系。请供应商确保系统在线状态且该手机号开评标当日通讯畅通，否则导致的对供应商不利的后果由供应商自行承担。

4、在系统操作过程中如有疑问，请按以下方式联系：

注册咨询：18261002950；

CA技术咨询电话：400-608-6099；

签章使用问题：025-83633811、025-83633812、15380932027、15371015030；

系统使用指导与咨询：联系电话：18261002950；QQ：3048755361、1315179389、895706745。

5、不同供应商投标文件的制作机器码一致，均视为无效响应。

6、本采购信息公告媒体：中国政府采购网、江苏省政府采购、苏州市政府采购。

7、政府采购监督电话：0512-68616651。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系

1.采购人信息

名称：苏州市市政设施管理处

地址：苏州市姑苏区白洋湾大街121号

联系人：焦方晶

联系电话：0512-65222759

2.采购代理机构信息

名    称：苏州铖溢林建设工程管理有限公司

地址：苏州市吴中区天灵路25号国际科技大厦3幢1203室

联系人：吴映芳、刘艳、张敬柏

3.项目联系方式

项目联系人：吴映芳、刘艳、张敬柏

电话：19536630039

第二章 投标人须知

一、说明和释义

1.说明

1.1本招标文件仅适用苏州铖溢林建设工程管理有限公司组织的招标活动。

1.2本次招标活动及因本次招标产生的合同受中国法律制约和保护。

1.3本招标文件的解释权属苏州铖溢林建设工程管理有限公司。

2.词语释义

2.1 采购人：指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。

2.2采购代理机构：指依法接受采购人委托，从事货物、工程和服务等政府采购业务的采购代理机构。本项目采购代理机构是苏州铖溢林建设工程管理有限公司。

2.3 投标人：指投标招标、参加投标竞争的法人、其他组织或自然人。

2.4 招标采购单位：采购人及采购代理机构的统称。

2.5 投标：投标人根据采购人或采购代理机构发布的招标文件，编制投标文件并按规定投标的行为。

2.6合同：采供双方根据招标文件和中标的投标文件及中标通知书规定的内容签署的以书面形式所达成的协议，包括所有的附件、附录和构成协议的所有文件。

2.7甲方（采购人）：指招标文件中载明的，依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。

2.8乙方（供应商）：合同中规定的向采购人提供货物和服务的法人或其他组织和自然人。

2.9天：日历日。

2.10时间：除特别说明，均指北京时间。

2.11知识产权：指专利权、商标权、著作权等无形财产专有权的统称。

2.12交货地点：合同中明确约定的乙方提交的货物和服务最终到达地点。

2.13合同价款：根据合同规定,乙方在正确地履行合同义务后甲方应支付乙方的价款。

2.14服务：系指本次招标文件规定乙方应承担的与提供货物和服务有关的辅助服务，比如运输、保险、安装、调试、提供技术援助、培训、配合措施、维修投标及合同中规定乙方应承担的其它义务。

2.15不可抗力：不能预见、不能避免并且不能克服的客观情况。

2.16实质性投标：满足有关本次采购标的、数量、质量、价款或者报酬、履行期限、履行地点和方式、违约责任和解决争议方法等要求。

2.17进口产品：指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自境外的产品。

2.18书面形式：指书面文字、合同书、信件和传真等可以有形地表现所载内容的形式。

二、投标人

3.合格投标人的资格条件：详见招标公告。

4.投标人代表

4.1指授权全权代表投标人参加投标活动并签署投标文件的人，如果投标人代表不是法人代表，须持有《法定代表人授权委托书》（详见统一格式）。

5.投标费用

5.1无论投标过程中的做法和结果如何，投标人自行承担所有与参加投标有关的全部费用。

6.联合投标及转包、分包

6.1本项目不接受联合体投标。

6.2本项目不接受转包、分包。

6.3本项目不接受进口产品。

三、招标文件的说明

7.招标文件

7.1招标文件由招标文件总目录所列内容组成，投标人获取招标文件后，应仔细检查招标文件的所有内容。投标人同时应认真审阅招标文件中所有的事项、格式、条款和规范要求等，若投标人的投标文件没有按招标文件要求提交全部资料，或投标文件没有对招标文件做出实质性投标，其风险由投标人自行承担，并根据有关条款规定，该投标有可能被拒绝。

7.2招标文件及其补充通知（包括更正公告）未按本招标文件规定的方式获得的，采购人或采购代理机构对招标文件及其补遗的真实性、完整性不承担任何责任。

8、招标文件的询问与澄清(修改)

8.1采购人或采购代理机构无论出于自己的考虑，还是出于对投标人提问的澄清，均可对已发出的招标文件用补充通知（包括更正公告）的方式进行澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件，并通过苏州市政府采购网对外进行发布。澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

8.2澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前，并通过苏州市政府采购网对外进行发布；不足15日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

8.3对于补充通知（包括更正公告），投标人通过“苏州市政府采购网”的“采购公告”自行查看项目的补充通知（包括更正公告）。补充通知（包括更正公告）将作为招标文件的组成部分，对所有投标人有约束力。

投标人应及时关注政府采购信息发布媒体上发布的更正（补充）公告，同时在“苏采云”系统中下载更正（补充）资料，如有遗漏（包括但不限于文件未下载或下载不完整），可能无法解密投标（响应）文件，由此所造成的投标失败或损失由投标供应商自行负责。

8.4招标文件的澄清、修改、补充等内容均以苏州市政府采购网上发布的内容为准。

9.勘察现场（不涉及此条的忽略）

9.1根据自身投标需要，投标人可对有关现场和周围环境进行勘察，以获取编制投标文件和签署合同所需的信息。勘察现场所发生的费用由投标人自己承担。

9.2采购人或采购代理机构向投标人提供的有关现场的资料和数据，是采购人或采购代理机构现有的并认为能使投标人可利用的资料。采购人或采购代理机构对投标人由此而做出的推论、理解和结论概不负责。

9.3经采购人允许，投标人可为勘察目的进入采购人的项目现场，但投标人不得因此使采购人承担有关的责任和蒙受损失。投标人应承担勘察现场的责任和风险。

9.4投标人应在现场勘察时，熟悉现场及周围交通道路等情况，以获得一切可能影响其投标的直接资料。投标人中标后，不得以不完全了解现场情况为理由而向采购人或采购代理机构提出任何索赔的要求，对此采购人或采购代理机构不承担任何责任并将不作任何答复与考虑。

10.投标质疑

10.1供应商认为招标文件、采购过程或中标、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。采购代理机构应当在收到投标人书面质疑后7个工作日内作出答复。

10.2本次招标文件要求供应商在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，否则不予受理。

10.3供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，质疑函应当包括下列内容：

（1）供应商的姓名或者名称（以提供的营业执照副本复印件为准）、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据；

（6）提出质疑的日期。

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。供应商委托代理进行质疑的，其授权委托书上应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

供应商提交的质疑函必须按照《政府采购供应商质疑函范本》要求的格式和内容进行填写，质疑函范本下载网址详见链接：https://czju.suzhou.gov.cn/zfcg/html/content/20180305093615738.shtml。

10.4根据《政府采购质疑和投诉办法》（财政部第94号令）第十一条规定，提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。因此凡是对招标文件提出质疑的供应商，必须是依法获取招标文件，请将合法获取招标文件的证明材料（即《投标供应商确认函》）与质疑函一起递交，否则不予受理。

10.5接收质疑函的方式：书面形式（当场送达或邮寄方式）。

10.6联系单位：苏州铖溢林建设工程管理有限公司

10.7收件人：吴映芳

10.8联系电话：19536630039

10.9通讯地址：苏州市吴中区天灵路25号国际科技大厦3幢1203室。

四、投标文件说明

11.提示与要求

11.1投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按招标文件的要求提供投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标对招标文件做出实质性响应，否则，其投标可能被拒绝。

11.2无论是否递交投标文件，投标人都应将招标文件及以后的所有通知、文件等视为保密文件。

12.投标文件计量单位和使用文字

12.1投标文件中所使用的计量单位，除招标文件中有特殊要求外，均应使用中华人民共和国法定计量单位。

12.2投标文件应使用中文编制，投标文件中必须使用其他文字的，必须附有中文译本。对于未附有中文译本和中文译本不准确的投标文件可能引起的对投标人不利的后果，采购代理机构概不负责。

13.知识产权

13.1投标人应保证在本项目使用的任何产品（包括部分使用）时，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其它知识产权而引起法律和经济纠纷，由投标人承担所有相关责任。

14.投标文件的组成（部分格式见第三章。）

14.1报价部分：

14.1.1开标一览表；

14.1.2投标报价明细表；

14.2资格性审查文件：

14.2.1本项目的特定资格要求：投标单位具有市政公用工程施工总承包三级（含）以上资质（提供证书扫描件）；

14.2.2《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件（如是）；

14.2.3具有独立承担民事责任的能力证明。包括法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

14.2.4具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度证明：包括但不限于最近一年度经审计的财务报告，其他组织、自然人及成立未满一年的法人应提供银行出具的资信证明；

14.2.5具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料或承诺；

14.2.6依法缴纳税收和社会保障资金的相关资料：税务登记证（如有）和合理期限内依法缴纳税收的凭据，社会保险登记证（如有）和合理期限内依法缴纳社会保险的凭据（专用收据或社会保险缴纳清单）；

14.2.7参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明函；

14.2.8法律、行政法规规定的其他条件。

14.3符合性审查文件：

14.3.1投标函；

14.3.2投标人情况表；

14.3.3投标人法定代表人身份证复印件；

14.3.4法定代表人授权委托书、投标人授权代理人身份证复印件（如有授权）；

14.3.5偏离表（服务、商务）；

14.3.6投标单位与其他单位存在控股、管理关系情况表；

14.3.7投标（响应）保证承诺书；设备、工具及易耗品清单表；

14.3.8项目组成员一览表；

14.3.9采购需求中所涉及到的或投标单位认为需加以说明或证明的其他有关符合性证明材料、证明（如有）；

14.4综合评审文件：

14.4.1类似业绩一览表；

14.4.2针对本项目所制定的服务方案；

14.4.3采购需求及评分标准中所涉及到的其他材料等；

14.4.5与本次招标相关的证明材料。

注：

（1）投标文件由“14.1-14.2”款规定的内容共同组成，投标人必须提交上述“14.1”、“14.2”“14.3”款规定的资料，否则，投标文件将被视为未实质性响应招标要求。

（2）开评标过程中如有问题采购代理机构工作人员会及时通过《投标供应商确认函》留存的手机号与供应商联系。请供应商确保该手机号通讯畅通，否则导致的不利后果由供应商自行承担。

15.投标文件编制要求

15.1制作电子投标（响应）文件时请将相关资料上传至相应模块。投标人应保证上传的投标文件完整、清晰可辨认，若因上传资料过小或模糊不清等无法辨认的都视为该资料未提供。

15.2投标人必须保证全部投标资料的真实性，如有虚假或对招标文件所要求说明的情况故意隐瞒或虚报，视为不实质性响应招标文件，投标无效。

16.投标报价（编制）要求的说明

16.1除非合同中另有规定，投标人对《开标一览表》中的报价包含但不限于包括完成该项工作（含巡视、维护、应急抢险等）所列的服务管理内容及技术措施费、安全文明措施费、风险费、材料、机械设备、安装、养护作业范围内的建筑垃圾等杂物的清运费、人工（包括人员劳务费、法定节假日加班费、福利费、养老保险、社保等）、作业人员人身意外保险以及在从事该劳动过程中发生的其它费用（含法律法规应缴的费用）、公众责任保险、劳保、维护、代理费、利润、税金、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项所有费用，且不受政策因素影响。

16.2投标人应对招标文件内所要采购的全部内容进行报价，只投其中部分内容者，其标书将被拒绝（如为多标段项目，则上述提到的全部内容是指所投标段对应采购的全部内容）。

16.3一项投标内容只允许一个报价，招标人不接受任何有选择性的投标报价。

16.4投标文件报价采用人民币表示，除非合同的特殊条款另有规定。

16.5最低的报价或最高的折扣比例不能作为中标的保证。

17.投标保证金：本项目不收取投标保证金。

18.投标文件的有效期

18.1自提交投标文件截止之日起90天内，投标文件中承诺的投标有效期应当不少于招标文件中载明的投标有效期。

18.2在特殊情况下，采购人、采购代理机构可与投标人协商延长投标书的有效期。这种要求和答复都应以书面形式进行。同意延长有效期的投标人不能修改投标文件。

19.投标文件的制作、签署

19.1本项目采用电子招投标形式，请供应商按照《苏采云系统供应商操作手册》进行制作、上传电子投标文件。

19.2制作电子投标文件时，应按照招标文件要求加盖投标人电子公章。

19.3电子投标文件制作完成后请于投标文件网上提交截止时间前成功上传至“苏采云”系统，否则视为放弃参加该采购项目。投标人提交投标文件的时间以系统收到上传的电子投标文件时间为准，投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功由投标人自行承担全部责任。

注：（1）如投标文件制作机器码信息一致，视为不同投标供应商使用同一台电脑编制投标文件，投标无效。

（2）请投标人务必保管好编制递交电子投标（响应）文件时使用的CA，如因丢失、损坏等原因更换CA锁时，需重新制作电子投标（响应）文件并递交，否则可能无法解密，因此导致的响应失败等不利后果由投标人自行承担。

五、投标文件的递交、补充、修改和撤回

20.投标文件的递交（上传）

20.1投标人应当在在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。

20.2投标人通过“苏采云”系统不见面开标大厅在线参与开标活动。（具体操作详见《苏采云系统供应商操作手册》，网址链接https://czju.suzhou.gov.cn/zfcg/html/content/20231220161910031.shtml）

21.投标截止时间

21.1投标人应当在招标文件要求投标文件网上提交截止时间前，将投标文件完成提交（上传）。逾期提交（上传）的投标文件，采购人和采购代理机构拒绝接收。

21.2采购人和采购代理机构推迟投标截止时间时，将按本须知规定的更正公告的方式对外发布。在这种情况下，采购人、采购代理机构和投标人的权利和义务将受到新的截止期的约束。

21.3在投标截止时间止成功解密的投标文件少于三份，采购代理机构有权宣布本次招标失败。

22.投标文件的补充、修改和撤回

22.1投标人在投标文件网上提交截止时间前，可以对其电子投标文件进行补充、修改，具体操作方法见《苏采云系统供应商操作手册》。在投标文件网上提交截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

22.2投标人在投标文件网上提交截止时间前，可以撤回其电子投标文件，具体操作方法见《苏采云系统供应商操作手册》。投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

六、开标和评标

23.开标

23.1开标由采购代理机构在线主持，邀请投标人在线参加。投标人应当按照《苏采云系统供应商操作手册》规定，参加开标活动和在“苏采云”系统规定的时间内对投标文件进行解密。评标委员会成员不得参加开标活动。

23.2本项目为不见面开标（开启）项目，开标阶段供应商在【解密环节】必须使用 CA证书解密电子投标（响应）文件，请供应商确保电脑、系统及其他设备（视频输入输出设备等）无误，且开启直至项目结束始终保持系统在线状态。

23.3开标时，投标人对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场通过不见面开标系统的“留言板”栏目提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标人代表提出的询问或者回避申请应当及时处理。为了保证开标秩序，请不要在互动交流中发表与开标无关的言论。开标中出现异常情况时，将通过“公告栏”栏目发布相关信息，请投标人及时关注。

23.4开标时，投标人应当按照《操作手册》规定，在“苏采云”系统规定的时间内对投标文件进行解密。等待开标流程进入“解锁环境”，点击“点击立即解密”进行标书解密，解锁完成后及时关注开标大厅，等待答疑澄清等提示，否则导致的对投标人不利的后果由供应商自行承担。

23.5投标人在“苏采云”系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的，投标无效。

23.3资格审查

23.3.1公开招标采购项目开标结束后，采购人应当依法对投标人的资格进行审查，未通过资格审查的视为无效投标。

23.3.2根据政府采购法及相关法规，以及苏州市财政局《关于印发苏州市市级政府采购信用记录查询和使用工作试行办法的通知》（苏财购（2017）11号）文件的规定，采购代理机构将对供应商进行信用查询：

23.3.2.1查询时间：投标文件递交截止时间。

23.3.2.2查询渠道：采购代理机构会在接收投标文件截止时间后，查询供应商的信用记录，并将查询结果递交评标委员会。

23.3.2.3查询证据留存方式：采购人、采购代理机构工作人员等应按照相关管理办法查询相关主体的信用记录，并保存好相关证据材料，信用查询记录及相关证据应当归入采购档案妥善保管。采购代理机构工作人员应登陆到来源网站页面进行复核并打印，作为证据留存。

23.3.4信用记录使用规则：评审小组在对供应商进行资格性审查时，应根据查询结果对供应商的不良信用记录逐项甄别确认。按照《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，下列信用记录属于应依法拒绝供应商参加政府采购的失信信息，存在此类失信信息的供应商的投标文件按无效文件处理：

(一)政府采购严重违法记录，即供应商被全国各级财政部门列入“政府采购严重违法失信行为记录名单”，且在处罚有效期内的。

(二)财政部门与法院、工商、税务等部门联合惩戒的失信信息，包括：

(1)被列入失信被执行人名单；

(2)被列入重大税收违法案件当事人名单；

(3)企业经营异常名录中被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证或者执照，或者对经营活动中的违法行为处以200万元及以上数额罚款(法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定)的信用记录。处罚生效日至递交投标(响应)文件日未满三年的。

23.3.5评审小组应当对投标文件进行评审，并根据招标文件规定的程序、评定中标的标准等事项与实质性响应招标文件要求的供应商进行评审。未实质性响应招标文件的投标文件按无效处理，评审小组应当告知有关供应商。

24.评标委员会

24.1评标委员会负责具体评标事务，并独立履行下列职责：

24.1.1审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

24.1.2要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

24.1.3对投标文件进行比较和评价；

24.1.4确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人；

24.1.5向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为。

24.2评标委员会成员应当履行下列义务：

24.2.1遵纪守法，客观、公正、廉洁地履行职责；

24.2.2按照招标文件规定的评标办法和评标标准进行评标，对评审意见承担个人责任；

24.2.3对评标过程和结果，以及投标人的商业秘密保密；

24.2.4评标委员会根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告。评标报告应当包括以下内容：

（一）招标公告刊登的媒体名称、开标日期和地点；

（二）投标人名单和评标委员会成员名单；

（三）评标方法和标准；

（四）开标记录和评标情况及说明，包括无效投标人名单及原因；

（五）评标结果，确定的中标候选人名单或者经采购人委托直接确定的中标人；

（六）其他需要说明的情况，包括评标过程中投标人根据评标委员会要求进行的澄清、说明或者补正，评标委员会成员的更换等。

24.2.5配合相关部门的投诉处理工作；

24.2.6配合招标采购单位答复投标供应商提出的质疑。

25.评标内容的保密

25.1公开开标后，直到宣布授予中标单位合同为止，凡属于审查、澄清、评价和比较投标的所有资料，有关授予合同的信息都不应向投标人或与评标无关的其他人泄露。

25.2在投标文件的审查、澄清、评价和比较以及授予合同的过程中，投标人对招标采购单位和评标委员会成员施加影响的任何行为，都将取消其中标资格。

26.对投标文件初审

26.1评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

投标文件有下列情况之一者评标委员会有权将其拒绝：

26.1.1投标人的投标文件未按照本须知规定制作的；

26.1.2未按本须知规定提交资格文件；

26.1.3与招标文件有重大偏离；

26.1.4投标人拒绝修正错误；

26.1.5投标人的报价是选择性的；

26.1.6投标人的报价只投了部分内容；

26.1.7投标人的投标文件出现了评标委员会认为不应当雷同的情况；

26.1.8其他被评委会认定无效的情况。

26.2招标采购单位将允许修改投标中不构成重大偏离的微小的、非正规、不一致或不规则的地方，但这些修改不能影响任何投标人的名次相应排列。投标人不得对招标文件进行实质性修改，包括但不限于付款方式、付款条件等条款，否则投标文件将被拒绝。

26.3投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：

（一）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（二）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（三）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（四）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照中华人民共和国财政部令87号《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第五十一条第二款的规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

26.4评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明（线上开评标项目可通过“苏采云”系统要求其提供），必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

26.5评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

27.投标的澄清

27.1对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

27.2投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖其单位电子公章，或者由法定代表人/负责人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

本项目投标人的澄清、说明或者补正采用线上澄清: 评标委员会将通过“苏采云”系统向投标人发布“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按要求在规定时间内通过“苏采云”系统提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章，澄清、说明和补充的内容作为投标文件的补充部分。(此处规定时间的计算以系统中的倒计时间为准，供应商应随时保持系统在线，如因供应商自身原因未在规定时间内提交澄清确认资料的，导致的不利后果由供应商自行承担。

28.投标无效

28.1投标人存在下列情况之一的，投标无效：

（一）投标文件未按招标文件要求签署、盖（签）章的；

（二）不具备招标文件中规定的资格要求的；

（三）报价超过招标文件中规定的最高限价的；

（四）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（五）机器码检查中，不同投标人使用同一台电脑编制投标文件的；

（六）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

28.2投标人应当遵循公平竞争的原则，不得恶意串通，不得妨碍其他投标人的竞争行为，不得损害采购人或者其他投标人的合法权益。

在评标过程中发现投标人有上述情形的，评标委员会应当认定其投标无效，并书面报告本级财政部门。

28.3有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

（一）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（二）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（三）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（四）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

29.废标

29.1在招标过程中，出现下列情况之一的，应予废标：

29.1.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质投标的供应商不足三家的；

29.1.2出现影响采购公正的违法、违规行为的；

29.1.3投标人的报价均超过了最高限价，采购人不能支付的；

29.1.4因重大变故，采购任务取消的；

29.2废标后，招标采购单位将把废标的理由通知所有投标人。

30.投标文件的评价和比较

30.1评标办法采用综合评分法。

30.2最低的投标报价或最高的折扣比例是中标的重要条件，但不是唯一条件。

七、授予合同

31.中标单位的确认

31.1评标委员会根据投标人资格审查情况，对投标文件进行评价和比较，按照评标办法和标准进行评标，并按招标采购单位的委托向招标采购单位推荐中标单位。

31.2经评标委员会评审并确定中标单位后，招标采购单位将在规定的时间内将中标结果在相关媒体上予以公告，公告期为1个工作日。各投标人如对中标公告有异议，应在中标公告期届满起7个工作日内，以书面形式向采购代理机构提出质疑，该质疑须按《政府采购质疑和投诉办法》、《江苏省政府采购供应商监督管理暂行办法》的规定提交。采购代理机构将在收到质疑后7个工作日内，对质疑内容做出答复。

32.合同授予标准

招标采购单位将把合同授予其投标文件在实质上响应投标招标文件要求且按本须知规定评选出的投标人。确定为中标的投标人必须具有实施本合同的能力和资源。

33.中标通知书

33.1确定出中标人后，采购代理机构在法定时间内向中标人发出中标通知书。请中标人在中标结果公告届满之日起30日内,使用CA证书登录“苏采云”系统及时下载中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，“苏采云”系统不再保证提供下载中标通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。对未通过资格审查的供应商，应当告知其未通过的原因；未中标供应商须在中标公告发出之日起2个工作日内向采购代理机构另行提供用以接收《未中标通知书》的电子邮件地址，未按时提供电子邮件地址或提供信息有误的，视为自动放弃并自行承担相应后果。

33.2中标通知书将成为合同的组成部分，对采购人和中标人具有同等法律效力。

33.3中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标人无正当理由不得放弃中标。

34.合同的签订

34.1按照《关于做好政府采购支持企业发展有关事项的通知》（苏财购〔2020〕52号）及《关于印发<苏州市政府采购促进中小企业发展实施意见>的通知》（苏财购〔2022〕16号）文件精神，采购人与中标人原则上应当在中标通知书发出之日起十五日内，按照招标文件及投标文件确定的事项签订政府采购合同，最长不得超过三十日。

34.2采购人与中标人所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改，采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

34.3招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

34.4依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定，依据本办法规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

34.5政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同货物、工程或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的10%。

八、其他事项

35.代理服务费：中标人须按前附表的规定支付中标服务费，该费用应在领取中标通知书时付清。

36.有关监督部门将对招投标全过程进行监督。

37.未尽事宜：按《中华人民共和国政府采购法》及其他有关的法律法规的规定执行。

第三章 投标文件格式

说明：

对本章所有的投标书格式，投标方可根据自身情况进行补充和修改，但补充和修改不得造成与本格式内容有实质性的违背。

- 附件1.投标函

投标函

致：苏州铖溢林建设工程管理有限公司

我方收到贵公司             （项目编号）招标文件，经仔细阅读和研究，我方决定参加投标，并向贵公司作出如下承诺：

1、我方愿意按照招标文件的一切要求，提供本项目的所有内容，我方投标的报价包括完成本项工作所需的一切应有费用。

2、如果我方的投标书被接受，我方将严格履行招标文件中规定的每一项要求，严格履行合同的责任和义务，保证按期、按质履行合同，完成合同所规定的全部内容。

3、我方已详细审查并同意招标文件及更正文件（若有）中的规定。我方完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。

4、本投标书的有效期限为投标截止时间之日起90天。

5、我方保证所提交的投标文件中所有资料均是真实的、准确的。若与真实情况不符，我方愿意承担由此而产生的一切后果。

6、我方承诺该项投标在开标后的全过程中保持有效，不作任何更改和变动。

7、我方承诺满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的所有条件。

8、与本投标有关的通讯地址：

单   位：                                              联 系 人：

地   址：                                              邮政编码：

联系电话：                                             电子邮箱：

投标人（签章）：

法定代表人或授权代理人：（签字或签章）：

日    期：     年     月    日

- 附件2.开标一览表

- 依据“苏采云”系统中的格式进行填写。

附件3.投标报价明细表

- 投标报价明细表

项目编号：

| 序号 | 项目名称 | 项目描述 | 计量 单位 | 工作量 | 最高限价单价（元） | 投标单价报价（元） | 投标报价合计（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 第一部分 巡视 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 日常巡视 | 1、巡视里程约103公里 2、工作量计算规则：以月为单位，费用充分考虑，包干使用 3、巡视周期按招标文件要求，满足招标人考核要求 4、巡视范围如有增减，该价格不调整 5、需配合采购人进行相关系统的录入工作 | 月 | 15 | 34599.13 |  |  |
|  | 第二部分 零星维护 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 伸缩缝混凝土维修 | 1.工作内容:拆除损坏部位混凝土，浇筑C40钢纤维砼等, 2.工作量计算规则:按修复体积以立方米计 | m3 | 10 | 2680.4 |  |  |
| 3 | 钢扶手拆除 | 1、工作内容:拆除现状扶手、底座,清理现场，废料外运、处置 2.工作量计算规则:按伸缩缝长度计算 | m | 500 | 8.1 |  |  |
| 4 | 桥梁GQF-C-120型钢伸缩缝重建 | 1、工作内容:锯缝，拆除原有伸缩缝，与原有钢筋的连接，钢筋制作、安装，型钢的制作、安装，嵌橡胶条，浇筑C40钢纤维砼，废料外运、处置等, 2、工作量计算规则:按伸缩缝长度计算 | m | 50 | 1743.43 |  |  |
| 5 | 桥梁GQF-C-160型钢伸缩缝重建 | 1、工作内容:锯缝，拆除原有伸缩缝，与原有钢筋的连接，钢筋制作、安装，型钢的制作、安装，嵌橡胶条，浇筑C40钢纤维砼，废料外运、处置等, 2.工作量计算规则:按伸缩缝长度计算 | m | 50 | 1811.58 |  |  |
| 6 | 桥梁GQF-C-240型钢伸缩缝重建 | 1、工作内容:锯缝，拆除原有伸缩缝，与原有钢筋的连接，钢筋制作、安装，型钢的制作、安装，嵌橡胶条，浇筑C40钢纤维砼，废料外运、处置等, 2.工作量计算规则:按伸缩缝长度计算 | m | 50 | 5082.57 |  |  |
| 7 | 梳齿板固定 | 1、工作内容：拆除原伸缩缝松散、损坏混凝土，调整伸缩缝构件、钢筋加固、重新浇筑混凝土 2.工作量计算规则:按伸缩缝长度计算 | m | 10 | 1484.36 |  |  |
| 8 | 梳齿板更换安装 | 1.工作内容:混凝土维修，安装梳齿板，种植锚栓，立模布设钢筋网，安装钢板，混凝土过渡带维修，橡胶止水带的更换，环氧砂浆浇筑。 2.工作量计算规则:按伸缩缝长度计算 | m | 10 | 5139.76 |  |  |
| 9 | 挡墙露筋处理（局部处理） | 1.工作内容:凿除原有混凝土保护层，使锈蚀钢筋完全外露。钢筋外表面进行除锈，涂刷防锈漆,采用极细砂浆修补凿除的保护层，挂抹平顺 2.工作量计算规则:修补面积以平方米计 | m2 | 500 | 156.98 |  |  |
| 10 | 挡墙露筋处理（局部处理） | 1.工作内容:高压水枪冲洗处理表面，砂浆找平2遍，隔天养护，刷界面剂、无极底漆1遍，云陶涂料2遍，皓瓷涂层2遍 2.工作量计算规则:修补面积以平方米计 | m2 | 500 | 245.42 |  |  |
| 11 | 落水管更换 | 1、工作内容：落水管安装，含管箍，弯头、三通等管件等 2、工作量计算规则修改为：按长度计，费用含登高费 | m | 1500 | 99.84 |  |  |
| 12 | 落水管维修 | 1、工作内容：原材料能继续使用，仅重新固定PVC排水管及弯头，漏斗等 2、工作量计算规则修改为：按长度计，费用含登高费 | m | 2000 | 63.34 |  |  |
| 13 | 泄水井疏通 | 1、工作内容：进水口清理 2、工作量计算规则修改为：按个数，以座计，费用含登高费 | 座 | 15000 | 8.71 |  |  |
| 14 | 调换进水口盖板 | 1、工作内容：调换进水口盖板 2、工作量计算规则修改为：按个数 | 只 | 100 | 362.13 |  |  |
| 15 | 管道卡箍 | 1、工作内容：拆除原损坏卡箍，更换新管代卡箍 2、卡箍规格、材质：不锈钢卡箍，管径DN110 3、工作量计算规则修改为：按个数，以只计，费用含登高费（仅单独更换卡箍） | 个 | 20 | 20.24 |  |  |
| 16 | 管道三通 | 1、工作内容：拆除原损坏管件，更换新管道三通 2、卡箍规格、材质：管径DN110三通 3、工作量计算规则修改为：按个数，以只计，登高费另计（仅单独更换管件） | 个 | 200 | 56.12 |  |  |
| 17 | 伸缩缝挡板(内挡板） | 1、材质：304不锈钢,1100*400*2不锈钢板，不锈钢螺栓固定 2、工作内容：拆除原挡板，清理现场，安装新购挡板 3、计量：按块计 | 块 | 150 | 292.63 |  |  |
| 18 | 伸缩缝挡板(外挡板） | 1、材质：304不锈钢,1500*400*2不锈钢板，不锈钢螺栓固定 2、工作内容：拆除原挡板，清理现场，安装新购挡板 3、计量：按块计 | 块 | 150 | 398.85 |  |  |
| 19 | 盆式支座防腐 | 1、工艺：支座除锈，底漆一遍，氟碳面漆两遍 2、相关说明：登高费费用另计 3、计算规则按个计算 | 个 | 600 | 41.23 |  |  |
| 20 | ＜0.2mm裂缝封闭 | 1、工作内容:沿缝打磨、封闭裂缝； 2、工作量计算规则:裂缝长度计算 3、相关说明：登高费用另计 | m | 300 | 59.14 |  |  |
| 21 | ≥0.2mm裂缝注胶 | 1、工作内容:沿缝打磨、安置胶嘴、封闭裂缝、灌注裂缝胶等； 2、工作量计算规则:裂缝长度计算 3、相关说明：登高费用另计 | m | 300 | 236.65 |  |  |
| 22 | 声屏障亚克力板更换（新购） | 1、工作内容:拆除破旧亚克力板，更换安装新购10mm厚亚克力板，含拆除、运输、废料外运、处置 2、工作量计算规则：按面积，以平方米计算 | m2 | 600 | 1126.93 |  |  |
| 23 | 声屏障吸音板更换（新购） | 1、工作内容:拆除破吸音板，更换吸音板，含拆除、运输、废料外运、处置 2、吸音板：面板铝板1.2mm，背板镀锌板1.2mm 3、工作量计算规则：按面积，以平方米计算 | m2 | 200 | 875.49 |  |  |
| 24 | 声屏障下罩板更换（新购） | 1、工作内容:拆除破旧下罩板，更换下罩板，含拆除、运输、废料外运、处置 2、下罩板：1.5厚镀锌板 3、工作量计算规则：按长度以米计算 | m | 500 | 237.61 |  |  |
| 25 | 声屏障钢立柱更换（新购） | 1、工作内容:拆除声屏障钢立柱，重新安装新购钢龙骨，含拆除、运输、废料外运、处置 2、立柱规格：150*150*3000mm立柱 2、工作量计算规则修改为：更换声屏障型骨架，按重量以吨计 | 根 | 5 | 3559.82 |  |  |
| 26 | 声屏障钢立柱更换（新购） | 1、工作内容:拆除声屏障钢立柱，重新安装新购钢龙骨，含拆除、运输、废料外运、处置 2、立柱规格：150*150*3500mm立柱 2、工作量计算规则修改为：更换声屏障型骨架，按重量以吨计 | 根 | 5 | 4150.75 |  |  |
| 27 | 声屏障亚克力板（库存料） | 1、工作内容:拆除破旧亚克力板，更换安装库存10mm厚亚克力板，含拆除、运输、废料外运、处置 2、工作量计算规则：按面积，以平方米计算 | m2 | 500 | 104.72 |  |  |
| 28 | 声屏障吸音板更换（库存料） | 1、工作内容:拆除破吸音板，更换库存吸音板，含拆除、运输、废料外运、处置 2、吸音板：面板铝板1.2mm，背板镀锌板1.2mm 3、工作量计算规则：按面积，以平方米计算 | m2 | 300 | 104.72 |  |  |
| 29 | 声屏障下罩板更换（库存料） | 1、工作内容:拆除破旧下罩板，更换（库存料）下罩板，含拆除、运输、废料外运、处置 2、下罩板：1.5厚镀锌板 3、工作量计算规则：按长度以米计算 | m | 1000 | 30.97 |  |  |
| 30 | 声屏障钢立柱更换（库存料） | 1、工作内容:拆除声屏障钢立柱，重新安装（库存料）钢立柱，含拆除、运输、废料外运、处置 2、立柱规格：150*150*3000mm立柱 2、工作量计算规则修改为：更换声屏障型骨架，按重量以吨计 | 根 | 20 | 668.61 |  |  |
| 31 | 声屏障钢立柱更换（库存料） | 1、工作内容:拆除声屏障钢立柱，重新安装（库存料）钢立柱，含拆除、运输、废料外运、处置 2、立柱规格：150*150*3500mm立柱 2、工作量计算规则修改为：更换声屏障型骨架，按重量以吨计 | 根 | 20 | 777.2 |  |  |
| 32 | 声屏障下罩板修复 | 1、工作内容:拆除或调整罩板，安装固定下罩板 2、工作量计算规则：按长度以米计算 | m | 2000 | 20.98 |  |  |
| 33 | 声屏障配件固定 | 1、工作内容:调整固定立柱及声屏障屏体，防止松动 2、工作量计算规则：按面积，以平方米计算 | m2 | 300 | 40.28 |  |  |
| 34 | 声屏障吸音板修复 | 1、工作内容:调整吸音板，防止松动 2、工作量计算规则：按面积，以平方米计算 | m2 | 300 | 100.69 |  |  |
| 35 | 波形护栏立柱更换 | 1、工作内容：波形板立柱拆除损坏钢管立柱，更换新钢管立柱（114钢管） 2、工作量计算规则：按更换根数计算，钢管高综合考虑 | 根 | 100 | 162.86 |  |  |
| 36 | 波形护栏端头更换 | 1、工作内容：（三波）波形板端头板补缺或拆除损坏端头，更换新端头 2、工作量计算规则：按更换个数计算 | 个 | 50 | 114.7 |  |  |
| 37 | 波形护栏更换 | 1、工作内容:拆除破旧波形板，更换新护栏波形板（含紧固件、仿震块等），新波形板为三波板，含拆除、运输、废料外运、处置 2、工作量计算规则：按更换长度，以米计算 | m | 500 | 249 |  |  |
| 38 | 波形护栏整形、调直 | 1、工作内容:调整现状波形护栏，纠偏，调直，整形 2、工作量计算规则：按长度，以米计算 | m | 500 | 26.99 |  |  |
| 39 | 波形护栏油漆 | 1、工作内容:清扫、磨砂纸、除锈擦洗，油漆 2、材质：水性陶瓷油漆2层，波形护栏涂装 2.工作量计算规则:按涂装护栏长度以米计量 | m | 500 | 182.17 |  |  |
| 40 | 真石漆 | 1、材料品种: 真石漆 2、工艺：基层修理、刷界面剂、刮批防水柔性腻子二遍、外墙底漆一遍、真石漆二遍、釉面清漆一遍 3、计算规则按平方计算 | m2 | 500 | 142.52 |  |  |
| 41 | 环氧富锌漆涂料（两层） | 1、工作内容:清除原漆，去污、除锈、磨光、分层刷漆 2、材质：环氧富锌漆两遍 2.工作量计算规则:按面积以平方米计量 | m2 | 300 | 40.04 |  |  |
| 42 | 环氧富锌漆涂料（一层） | 1、工作内容:清除原漆，去污、除锈、磨光、分层刷漆 2、材质：环氧富锌漆一遍 2.工作量计算规则:按面积以平方米计量 | m2 | 300 | 30.49 |  |  |
| 43 | 聚氨酯涂料 | 1、工作内容:清除原漆，去污、除锈、磨光、分层刷漆 2、材质：聚氨酯一底两面 2.工作量计算规则:按面积以平方米计量 | m2 | 600 | 75.06 |  |  |
| 44 | 石材贴面修复（利旧） | 1、工作内容:清理墙面、石材底面，重新贴石材墙面 2、材质：花岗岩石板利旧，不新购 2.工作量计算规则:按面积以平方米计量 | m2 | 200 | 80.33 |  |  |
| 45 | 石材贴面修复 | 1、工作内容:清理墙面，重新贴石材墙面 2、材质：新购4cm花岗岩石板 2.工作量计算规则:按面积以平方米计量 | m2 | 200 | 245.99 |  |  |
| 46 | 石材贴面干挂修复（利旧） | 1、工作内容:清理墙面、石材底面，加工固定钢筋，石材加工，重新挂贴石板 2、材质：花岗岩石板利旧，不新购 2.工作量计算规则:按面积以平方米计量 | m2 | 200 | 162.16 |  |  |
| 47 | 石材贴面干挂修复 | 1、工作内容:清理墙面、石材底面，加工固定钢筋，石材加工，重新挂贴石板 2、材质：新购4cm花岗岩石板 2.工作量计算规则:按面积以平方米计量 | m2 | 200 | 329.47 |  |  |
| 48 | 防抛网更换 | 1、工作内容:拆除原有破损网片，整体更换网片，孔径<50mm，高度3.5m 2、工作量计算规则：按面积以平方米计 | m2 | 750 | 101.21 |  |  |
| 49 | 防抛网新增 | 1、工作内容:固定铁件安装，整体安装防抛网，孔径<50mm，高度3.5m，配套立柱，与现场保持一致 2、工作量计算规则：按面积以平方米计 | m2 | 400 | 607.24 |  |  |
| 50 | 伸缩缝日常养护清理 | 1、工作内容：桥梁原有伸缩缝日常养护清理，清理满足养护要求，废料弃置 2、工作量计算规则：按伸缩缝长度计算 | m | 1000 | 6.95 |  |  |
| 51 | 防撞墙清理维护 | 1、工作内容：使用水枪、汤布、笤帚等工具，清洗防撞墙 2、工作量计算规则：按清洁面积计算 | m2 | 1000 | 8.19 |  |  |
| 52 | 零星人工 | 1、工作内容：零星人工 2、计量方式：按工日计 | 工日 | 1500 | 184.87 |  |  |
| 53 | 登高车台班费 | 1、工作内容：配合登高作业，升降平台车,提升高度20m以内 2、计量方式：按台班计 | 台班 | 1000 | 1246.06 |  |  |
| 54 | 登高车台班费 | 1、工作内容：配合登高作业，升降平台车,提升高度20-40m 2、计量方式：按台班计 | 台班 | 100 | 2138.03 |  |  |
| 55 | 防撞车 | 1、工作内容：防撞车配合维修作业 2、计量方式：按台班计 | 台班 | 500 | 1349.42 |  |  |
| 56 | 冷补沥青 | 1、部位：机动车道或慢车道面层较小坑洞 2、工作量计算规则：按体积以“m3”计算 3、工作内容：坑洞清理、冷料沥青填筑坑洞、夯实 | m3 | 100 | 4196.94 |  |  |
| 57 | 沥青路面零星维修AC-13C | 1、工作量计算规则：按面积以“平方米”计，如厚度不一致折算处理 2、工作内容：铣刨或锯缝零星拆除沥青面层，重新摊铺细粒式沥青混凝土面层 3、面层材质：4cm细粒式沥青混凝土，AC-13C,骨料为石灰岩 4、含拆除、运输、弃置 | m2 | 100 | 99.83 |  |  |
| 58 | 沥青路面零星维修AC-13C | 1、工作量计算规则：按面积以“平方米”计，如厚度不一致折算处理 2、工作内容：铣刨或锯缝零星拆除沥青面层，重新摊铺细粒式沥青混凝土面层 3、面层材质：4cm细粒式沥青混凝土，AC-13C,骨料为玄武岩 4、含拆除、运输、弃置 | m2 | 100 | 119.37 |  |  |
| 59 | 沥青路面零星维修AC-13C | 1、工作量计算规则：按面积以“平方米”计，如厚度不一致折算处理 2、工作内容：铣刨或锯缝零星拆除沥青面层，重新摊铺细粒式沥青混凝土面层 3、面层材质：4cm细粒式沥青混凝土，AC-13C,玄武岩，SBS改性剂 4、含拆除、运输、弃置 | m2 | 100 | 132.45 |  |  |
| 60 | 沥青路面零星维修AC-13C | 1、工作量计算规则：按面积以“平方米”计，如厚度不一致折算处理 2、工作内容：铣刨或锯缝零星拆除沥青面层，重新摊铺细粒式沥青混凝土面层 3、面层材质：4cm细粒式沥青混凝土，AC-13C,玄武岩，SBS改性剂，聚酯纤维 4、含拆除、运输、弃置 | m2 | 100 | 138.99 |  |  |
| 61 | 沥青路面零星维修AC-13C | 1、工作量计算规则：按面积以“平方米”计，如厚度不一致折算处理 2、工作内容：铣刨或锯缝零星拆除沥青面层，重新摊铺细粒式沥青混凝土面层 3、面层材质：4cm细粒式沥青混凝土，AC-13C,玄武岩，SBS改性剂，聚酯纤维,抗剥落剂 4、含拆除、运输、弃置 | m2 | 500 | 139.35 |  |  |
| 62 | 沥青路面整修粘层油 | 1、部位：粘层 2、材料品种：乳化沥青 3、喷油量：0.8kg/m2 | m2 | 1000 | 5.45 |  |  |
| 63 | 车行道路面裂缝灌缝 | 1、工作量计算规则：按实际长度以”米“计 2、维护方式：开槽、清除缝隙垃圾杂物、烘干、采用石油沥青灌缝、清理。 | m | 2500 | 4.41 |  |  |
| 64 | 车行道沥青路面灌缝 | 1、工作量计算规则：按实际长度以”米“计 2、灌缝材料：专用沥青密封胶 3、维护方式：开槽、清理缝面、灌密封胶、路面清扫等 | m | 1000 | 24.14 |  |  |
|  | 第三部分 专项维护 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 粘层 | 1、工作量计算规则：按面积以“平方米”计，如厚度不一致折算处理 2、材料品种：乳化沥青 3、喷油量：0.8kg/m2 | m2 | 33000 | 4.53 |  |  |
| 2 | 沥青路面维修SMA-13 | 1、工作量计算规则：按面积以“平方米”计，如厚度不一致折算处理 2、工作内容:铣刨沥青面层，重新摊铺细粒式沥青混凝土面层 3、面层材质：4cm沥青玛蹄脂碎石（SMA)，玄武岩，SBS改性剂，聚酯纤维,抗剥落剂 4、含拆除、运输、弃置 | m2 | 33000 | 101.59 |  |  |
| 3 | 沥青路面维修AC-20C | 1、工作量计算规则：按面积以“平方米”计，如厚度不一致折算处理 2、工作内容：铣刨沥青面层，重新摊铺细粒式沥青混凝土面层 3、面层材质：6cm中粒式SBS改性沥青砼AC-20C,骨料为石灰岩,抗车辙剂 4、含拆除、运输、弃置 | m2 | 3000 | 103.44 |  |  |
| 4 | 彩色陶瓷颗粒防滑路面 | 1、工作量计算规则：按面积以“平方米”计，如厚度不一致折算处理 2、维护方式:路面清扫、刮涂树脂粘结料、撒布陶瓷颗粒、收集多余陶瓷颗粒等 3、面层材质：改性环氧树脂高性能高分子聚合材料5mm | m2 | 600 | 139.71 |  |  |
| 5 | 挡墙露筋处理（整体涂刷） | 1.工作内容:高压水枪冲洗处理表面，砂浆找平2遍，隔天养护，刷界面剂、无极底漆1遍，云陶涂料2遍，皓瓷涂层2遍 2.工作量计算规则:修补面积以平方米计 | m2 | 500 | 203.29 |  |  |
| 6 | 声屏障油漆 | 1、工作内容:人工动力工具除锈，底漆一面，氟碳面漆两遍 2、工作量计算规则：按面积，以平方米计算 | m2 | 1000 | 128.09 |  |  |
| 7 | 钢管扶手油漆 | 1、清除原油漆 2、重新进行氟碳涂装，喷涂满足招标技术要求文件 3、管道开口处，封口半球钢计入此项 4、计量方式：按长度计量（含立柱），材质综合考虑 | m | 1000 | 46.24 |  |  |
| 8 | 钢扶手拆除 | 1、工作内容:拆除现状扶手、底座,废料外运、处置 2.工作量计算规则:按伸缩缝长度计算 | m | 600 | 7.44 |  |  |
| 9 | ＜0.2mm裂缝封闭 | 1、工作内容:沿缝打磨、封闭裂缝； 2、工作量计算规则:裂缝长度计算 3、相关说明：登高费用另计 | m | 1500 | 48.05 |  |  |
| 10 | ≥0.2mm裂缝注胶 | 1、工作内容:沿缝打磨、安置胶嘴、封闭裂缝、灌注裂缝胶等； 2、工作量计算规则:裂缝长度计算 3、相关说明：登高费用另计 | m | 1500 | 190.14 |  |  |
| 11 | 路基注浆加固 | 1、工作量计算规则：按实际加固道路面积以“m2”计算 2、工作内容：加固有效深度1.8米，松软路基注浆加固，根据实际情况确定注浆压力、初凝时间、注浆流量、浆液扩散半径等参数，注浆完成后残留路面灰浆清扫、清除 | m2 | 5000 | 284.33 |  |  |
| 12 | 波形护栏立柱更换 | 1、工作内容：波形板立柱拆除损坏钢管立柱，更换新钢管立柱（114钢管），废料外运、处置 2、工作量计算规则：按更换根数计算，钢管高综合考虑 | 根 | 100 | 156.87 |  |  |
| 13 | 隔离护栏 | 1、工作内容:拆除破旧波形板，更换新护栏波形板（含紧固件、仿震块等），新波形板为三波板，含拆除、运输、废料外运、处置 2、工作量计算规则：按更换长度，以米计算 | m | 500 | 217.48 |  |  |
| 14 | 橡胶止水带更换 | 1.工作内容:拆除原有伸缩缝胶条，更换新伸缩缝密封胶条，废料外运、处置 2.工作量计算规则:按伸缩缝长度计算 | m | 2000 | 120.72 |  |  |
| 15 | 标线 | 1.工作内容:交通标线，热熔实线 2.工作量计算规则:按面积以平方米计算 | m2 | 6000 | 48.91 |  |  |
| 16 | 交通执勤费 | 交通执勤费用 | 人*月 | 22 | 4500 |  |  |
|  | 第四部分 应急管理费 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 应急管理费 | 雨季、冰冻季和台风暴雨等灾害性天气气候的养护值班及应急处理；紧急、特殊情况的应急处理，应急演练、临时安排等（以招标文件及采购人要求为准） | 月 | 15 | 30000 |  |  |
| 总计（元） |  |  |  |  |  |  |  |

注：1、投标单位的各项单价报价不得超过对应项的最高单价限价，超过为无效标。

2、零星维护和专项维护的单价界定：如单次维护总面积（或总长度）大于等于200平方米（米），则此次维护的所有工作内容均按专项维护清单中的单价进行计算（如专项维护清单中没有的项目按零星维护单价进行计算）。

3、除非合同中另有规定，投标人对《开标一览表》中的报价包含但不限于包括完成该项工作（含巡视、维护、应急抢险等）所列的服务管理内容及技术措施费、安全文明措施费、风险费、材料、机械设备、安装、养护作业范围内的建筑垃圾等杂物的清运费、人工（包括人员劳务费、法定节假日加班费、福利费、养老保险、社保等）、作业人员人身意外保险以及在从事该劳动过程中发生的其它费用（含法律法规应缴的费用）、公众责任保险、劳保、维护、代理费、利润、税金、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项所有费用，且不受政策因素影响。

4、单价、合价均须以人民币元表示，各金额均须用小写填写，并精确到小数点后2位，第3位四舍五入。

5、投标人应对所投项目的全部内容进行报价，只投其中部分内容者或出现选择性报价的，其投标文件将被拒绝。

投标人：（签章）

法定代表人或授权代理人：（签字或签章）

日期：    年   月   日

- 附件4.项目组成员一览表

拟投入本项目人员配备一览表

| 序号 | 项目组所任职务 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 学历 | 专业 | 职称 | 专业培训及证书 | 项目经历或主要工作业绩 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目负责人 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 技术负责人 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 安全负责人 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 现场管理人员 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … | … |  |  |  |  |  |  |  |  |

投标人：（签章）

法定代表人或授权代理人：（签字或签章）

日期：    年   月   日

附件5.设备、工具及易耗品清单表

设备、工具及易耗品清单表

| 序号 | 名称 | 品牌规格 | 生产厂家 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人：（签章）

法定代表人或被授权委托人：（签字或盖章）

日期：         年         月       日

附件6.类似业绩一览表

类似业绩一览表

| 序号 | 合同名称 | 合同金额 | 合同签订日期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：投标文件中须提供的证明材料详见第六章评分标准。

投标人：（签章）

法定代表人或授权代理人：（签字或签章）

日期：    年   月   日

- 附件7.法定代表人授权委托书

法定代表人授权委托书

本授权委托书声明：  我        （姓名）系            （投标人名称）的法定代表人，现授权委托             （姓名）为我公司授权代表（即代理人），以本公司的名义参加 苏州铖溢林建设工程管理有限公司组织实施的编号为          号（项目编号）的招标活动。代理人在开标、评标、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与这有关的一切事务，我均予以承认。

代理人在授权委托书有效期内签署的所有文件不因授权委托的撤销而失效，除非有撤销授权委托的书面通知，本授权委托书自投标开始至合同履行完毕止。

代理人无转委托权。特此委托。

投标人（签章）：

法定代表人（签字或签章）：

日期：    年   月   日

附件8.投标人基本情况表

投标人基本情况表

| 法定代表人 |  | 成立日期 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  | 注册资金 |  |
| 经营范围 |  |  |  |
| 实现利润 | 2023年 万元 | 员工总人数 |  |
| 资产总计 | 万元 | 营业收入 | 2023年 万元 |
| 单位简历及内设机构情况 |  |  |  |
| 单位优势及特长 |  |  |  |
| 商业信誉和健全的财务会计制度介绍 |  |  |  |
| 履行合同所必需的设备和专业技术能力情况 |  |  |  |
| 依法缴纳税收和社会保障资金情况 |  |  |  |
| 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中有无重大违法记录 |  |  |  |
| 其他需要说明的情况 |  |  |  |

注：若事项较多，投标人可根据投标内容的实际情况另纸说明。

投标人（签章）：

法定代表人或授权代理人：（签字或签章）

日期：    年   月   日

- 附件9. 偏离表（服务、商务）

偏离表（服务、商务）

| 序号 | 项目 | 招标要求 | 投标内容 | 偏离说明 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：投标人应在本表中对照招标文件服务要求有偏离的，应在此表中说明。未说明偏离的，将被认为响应招标文件的规定。但该表不作为供应商对所投标服务的详细描述和说明的替代。

以上表格内容不够的请自行添加。

投标人（签章）：

法定代表人或授权代理人：（签字或签章）

日期：    年   月   日

、

附件10.投标单位与其他单位存在控股、管理关系情况表

投标单位与其他单位存在控股、管理关系情况表

| 与投标单位存在控股、管理关系的单位名称 | 控股、管理关系情况说明 |
| --- | --- |

注：投标单位应当按实填写所有与之有控股、管理关系的情况

投标人（签章）：

法定代表人或授权代理人：（签字或签章）

日期：    年   月   日

- 附件11.中小企业声明函

中小企业声明函（服务）

苏州铖溢林建设工程管理有限公司：

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

（项目名称），属于其他未列明行业；承接企业为（企业名称），从业人员     人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（签章）：

日 期： 年  月  日

附：中小企业划型标准规定

（一）农、林、牧、渔业。营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入500万元及以上的为中型企业，营业收入50万元及以上的为小型企业，营业收入50万元以下的为微型企业。

（二）工业。从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。

（三）建筑业。营业收入80000万元以下或资产总额80000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入6000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入300万元及以上，且资产总额300万元及以上的为小型企业；营业收入300万元以下或资产总额300万元以下的为微型企业。

（四）批发业。从业人员200人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员20人及以上，且营业收入5000万元及以上的为中型企业；从业人员5人及以上，且营业收入1000万元及以上的为小型企业；从业人员5人以下或营业收入1000万元以下的为微型企业。

（五）零售业。从业人员300人以下或营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员50人及以上，且营业收入500万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（六）交通运输业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入3000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入200万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入200万元以下的为微型企业。

（七）仓储业。从业人员200人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（八）邮政业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（九）住宿业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十）餐饮业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十一）信息传输业。从业人员2000人以下或营业收入100000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十二）软件和信息技术服务业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入50万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入50万元以下的为微型企业。

（十三）房地产开发经营。营业收入200000万元以下或资产总额10000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入1000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入100万元及以上，且资产总额2000万元及以上的为小型企业；营业收入100万元以下或资产总额2000万元以下的为微型企业。

（十四）物业管理。从业人员1000人以下或营业收入5000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员100人及以上，且营业收入500万元及以上的为小型企业；从业人员100人以下或营业收入500万元以下的为微型企业。

（十五）租赁和商务服务业。从业人员300人以下或资产总额120000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且资产总额8000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且资产总额100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或资产总额100万元以下的为微型企业。

（十六）其他未列明行业。从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。

- 附件12.残疾人福利性单位声明函

残疾人福利性单位声明函

苏州铖溢林建设工程管理有限公司：

本单位郑重声明，根据《财政部  民政部  中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加贵公司组织实施的编号为              号的招标活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人（签章）：

法定代表人或授权代理人：（签字或签章）

日期：    年   月   日

附件13.投标（响应）保证承诺书

投标（响应）保证承诺书

致： （采购代理机构名称）

我（单位/本人，以下统称我单位）自愿参加（项目名称和采购编号）的投标（响应）,并做出如下承诺：

一、除不可抗力外，我单位如果发生以下行为，将在行为发生的10个工作日内，向贵方（或采购人）支付本招标文件公布的预算金额（或最高限价）的2%作为违约赔偿金（数量不确定的单价采购须约定具体金额）。

1、自投标（响应）截止时间至本项目发布中标（中标）公告为止，撤销投标（响应）；

2、中标（中标）后不依法与采购人签订合同；

3、中标（中标）后不按本招标文件规定向贵方缴纳采购代理费。

二、我单位知晓上述行为的法律后果，承认本承诺书作为贵方（或采购人）要求我单位履行违约赔偿义务的依据作用。

投标（响应）人：（签章）

地址：

电话：

传真：

电子邮件：

邮编：

法定代表人或委托代理人(签字或签章)：

日期：

- 附件14.开票信息

开票信息

| 供应商名称 |  |
| --- | --- |
| 地址 |  |
| 电话 |  |
| 税号 |  |
| 开户行 |  |
| 银行账号 |  |

注：1、供应商中标后应依照采购文件的规定缴纳采购代理服务费，代理机构依法开具相应发票。

- 如供应商为增值税一般纳税人的，须按上表要求提供开票信息，并制作在投标文件中。中标（成交）后，代理机构将按所提供的开票信息就代理服务费开具增值税专用发票，否则，将直接开具增值税普通发票。

- 采购代理机构仅对开票信息内容填写完整的中标（成交）供应商开具增值税专用发票。供应商须对所提供材料信息的真实性、准确性和完整性负责，因材料信息内容的差错缺漏等而导致的后果，由供应商自行承担。

- 中标（成交）供应商凭已缴纳代理服务费的银行回单至代理机构领取中标（成交）通知书、合同。

第四章 招标书

苏州铖溢林建设工程管理有限公司受苏州市市政设施管理处的委托，就2024-2025年度市政设施维护服务项目（高架）项目进行公开招标，现欢迎符合相关条件的供应商参加投标。

一、项目编号：JSZC-320508-CYLY-G2024-0043

二、项目名称：2024-2025年度市政设施维护服务项目（高架）

三、预算金额：1420万元

最高限价：1419.86395万元；报价不得超过此最高限价，超过为无效标。

服务期限：自合同签订之日起至2025年12月31日。

- 项目内容：

（一）项目概况

2024-2025年度市政设施维护服务项目（高架）位于苏州市姑苏区。服务内容包括苏州市市政设施管理处管养的南环高架、西环高架、友新高架、新庄立交、东南环立交、金门路跨线桥、广济北路跨线桥等，总长度约103千米，总面积约144万平方米。工作内容包括服务期限内对服务对象进行日常巡视，针对不同损坏程度、病害情况进行相适应的零星维护或者专项维护及应急抢险等养护管理相关工作。

清单内容：

| 序号 | 项目名称 | 项目描述 | 计量 单位 | 工作量 | 最高限价单价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 第一部分 巡视 |  |  |  |  |
| 1 | 日常巡视 | 1、巡视里程约103公里 2、工作量计算规则：以月为单位，费用充分考虑，包干使用 3、巡视周期按招标文件要求，满足招标人考核要求 4、巡视范围如有增减，该价格不调整 5、需配合采购人进行相关系统的录入工作 | 月 | 15 | 34599.13 |
|  | 第二部分 零星维护 |  |  |  |  |
| 2 | 伸缩缝混凝土维修 | 1.工作内容:拆除损坏部位混凝土，浇筑C40钢纤维砼等, 2.工作量计算规则:按修复体积以立方米计 | m3 | 10 | 2680.4 |
| 3 | 钢扶手拆除 | 1、工作内容:拆除现状扶手、底座,清理现场，废料外运、处置 2.工作量计算规则:按伸缩缝长度计算 | m | 500 | 8.1 |
| 4 | 桥梁GQF-C-120型钢伸缩缝重建 | 1、工作内容:锯缝，拆除原有伸缩缝，与原有钢筋的连接，钢筋制作、安装，型钢的制作、安装，嵌橡胶条，浇筑C40钢纤维砼，废料外运、处置等, 2、工作量计算规则:按伸缩缝长度计算 | m | 50 | 1743.43 |
| 5 | 桥梁GQF-C-160型钢伸缩缝重建 | 1、工作内容:锯缝，拆除原有伸缩缝，与原有钢筋的连接，钢筋制作、安装，型钢的制作、安装，嵌橡胶条，浇筑C40钢纤维砼，废料外运、处置等, 2.工作量计算规则:按伸缩缝长度计算 | m | 50 | 1811.58 |
| 6 | 桥梁GQF-C-240型钢伸缩缝重建 | 1、工作内容:锯缝，拆除原有伸缩缝，与原有钢筋的连接，钢筋制作、安装，型钢的制作、安装，嵌橡胶条，浇筑C40钢纤维砼，废料外运、处置等, 2.工作量计算规则:按伸缩缝长度计算 | m | 50 | 5082.57 |
| 7 | 梳齿板固定 | 1、工作内容：拆除原伸缩缝松散、损坏混凝土，调整伸缩缝构件、钢筋加固、重新浇筑混凝土 2.工作量计算规则:按伸缩缝长度计算 | m | 10 | 1484.36 |
| 8 | 梳齿板更换安装 | 1.工作内容:混凝土维修，安装梳齿板，种植锚栓，立模布设钢筋网，安装钢板，混凝土过渡带维修，橡胶止水带的更换，环氧砂浆浇筑。 2.工作量计算规则:按伸缩缝长度计算 | m | 10 | 5139.76 |
| 9 | 挡墙露筋处理（局部处理） | 1.工作内容:凿除原有混凝土保护层，使锈蚀钢筋完全外露。钢筋外表面进行除锈，涂刷防锈漆,采用极细砂浆修补凿除的保护层，挂抹平顺 2.工作量计算规则:修补面积以平方米计 | m2 | 500 | 156.98 |
| 10 | 挡墙露筋处理（局部处理） | 1.工作内容:高压水枪冲洗处理表面，砂浆找平2遍，隔天养护，刷界面剂、无极底漆1遍，云陶涂料2遍，皓瓷涂层2遍 2.工作量计算规则:修补面积以平方米计 | m2 | 500 | 245.42 |
| 11 | 落水管更换 | 1、工作内容：落水管安装，含管箍，弯头、三通等管件等 2、工作量计算规则修改为：按长度计，费用含登高费 | m | 1500 | 99.84 |
| 12 | 落水管维修 | 1、工作内容：原材料能继续使用，仅重新固定PVC排水管及弯头，漏斗等 2、工作量计算规则修改为：按长度计，费用含登高费 | m | 2000 | 63.34 |
| 13 | 泄水井疏通 | 1、工作内容：进水口清理 2、工作量计算规则修改为：按个数，以座计，费用含登高费 | 座 | 15000 | 8.71 |
| 14 | 调换进水口盖板 | 1、工作内容：调换进水口盖板 2、工作量计算规则修改为：按个数 | 只 | 100 | 362.13 |
| 15 | 管道卡箍 | 1、工作内容：拆除原损坏卡箍，更换新管代卡箍 2、卡箍规格、材质：不锈钢卡箍，管径DN110 3、工作量计算规则修改为：按个数，以只计，费用含登高费（仅单独更换卡箍） | 个 | 20 | 20.24 |
| 16 | 管道三通 | 1、工作内容：拆除原损坏管件，更换新管道三通 2、卡箍规格、材质：管径DN110三通 3、工作量计算规则修改为：按个数，以只计，登高费另计（仅单独更换管件） | 个 | 200 | 56.12 |
| 17 | 伸缩缝挡板(内挡板） | 1、材质：304不锈钢,1100*400*2不锈钢板，不锈钢螺栓固定 2、工作内容：拆除原挡板，清理现场，安装新购挡板 3、计量：按块计 | 块 | 150 | 292.63 |
| 18 | 伸缩缝挡板(外挡板） | 1、材质：304不锈钢,1500*400*2不锈钢板，不锈钢螺栓固定 2、工作内容：拆除原挡板，清理现场，安装新购挡板 3、计量：按块计 | 块 | 150 | 398.85 |
| 19 | 盆式支座防腐 | 1、工艺：支座除锈，底漆一遍，氟碳面漆两遍 2、相关说明：登高费费用另计 3、计算规则按个计算 | 个 | 600 | 41.23 |
| 20 | ＜0.2mm裂缝封闭 | 1、工作内容:沿缝打磨、封闭裂缝； 2、工作量计算规则:裂缝长度计算 3、相关说明：登高费用另计 | m | 300 | 59.14 |
| 21 | ≥0.2mm裂缝注胶 | 1、工作内容:沿缝打磨、安置胶嘴、封闭裂缝、灌注裂缝胶等； 2、工作量计算规则:裂缝长度计算 3、相关说明：登高费用另计 | m | 300 | 236.65 |
| 22 | 声屏障亚克力板更换（新购） | 1、工作内容:拆除破旧亚克力板，更换安装新购10mm厚亚克力板，含拆除、运输、废料外运、处置 2、工作量计算规则：按面积，以平方米计算 | m2 | 600 | 1126.93 |
| 23 | 声屏障吸音板更换（新购） | 1、工作内容:拆除破吸音板，更换吸音板，含拆除、运输、废料外运、处置 2、吸音板：面板铝板1.2mm，背板镀锌板1.2mm 3、工作量计算规则：按面积，以平方米计算 | m2 | 200 | 875.49 |
| 24 | 声屏障下罩板更换（新购） | 1、工作内容:拆除破旧下罩板，更换下罩板，含拆除、运输、废料外运、处置 2、下罩板：1.5厚镀锌板 3、工作量计算规则：按长度以米计算 | m | 500 | 237.61 |
| 25 | 声屏障钢立柱更换（新购） | 1、工作内容:拆除声屏障钢立柱，重新安装新购钢龙骨，含拆除、运输、废料外运、处置 2、立柱规格：150*150*3000mm立柱 2、工作量计算规则修改为：更换声屏障型骨架，按重量以吨计 | 根 | 5 | 3559.82 |
| 26 | 声屏障钢立柱更换（新购） | 1、工作内容:拆除声屏障钢立柱，重新安装新购钢龙骨，含拆除、运输、废料外运、处置 2、立柱规格：150*150*3500mm立柱 2、工作量计算规则修改为：更换声屏障型骨架，按重量以吨计 | 根 | 5 | 4150.75 |
| 27 | 声屏障亚克力板（库存料） | 1、工作内容:拆除破旧亚克力板，更换安装库存10mm厚亚克力板，含拆除、运输、废料外运、处置 2、工作量计算规则：按面积，以平方米计算 | m2 | 500 | 104.72 |
| 28 | 声屏障吸音板更换（库存料） | 1、工作内容:拆除破吸音板，更换库存吸音板，含拆除、运输、废料外运、处置 2、吸音板：面板铝板1.2mm，背板镀锌板1.2mm 3、工作量计算规则：按面积，以平方米计算 | m2 | 300 | 104.72 |
| 29 | 声屏障下罩板更换（库存料） | 1、工作内容:拆除破旧下罩板，更换（库存料）下罩板，含拆除、运输、废料外运、处置 2、下罩板：1.5厚镀锌板 3、工作量计算规则：按长度以米计算 | m | 1000 | 30.97 |
| 30 | 声屏障钢立柱更换（库存料） | 1、工作内容:拆除声屏障钢立柱，重新安装（库存料）钢立柱，含拆除、运输、废料外运、处置 2、立柱规格：150*150*3000mm立柱 2、工作量计算规则修改为：更换声屏障型骨架，按重量以吨计 | 根 | 20 | 668.61 |
| 31 | 声屏障钢立柱更换（库存料） | 1、工作内容:拆除声屏障钢立柱，重新安装（库存料）钢立柱，含拆除、运输、废料外运、处置 2、立柱规格：150*150*3500mm立柱 2、工作量计算规则修改为：更换声屏障型骨架，按重量以吨计 | 根 | 20 | 777.2 |
| 32 | 声屏障下罩板修复 | 1、工作内容:拆除或调整罩板，安装固定下罩板 2、工作量计算规则：按长度以米计算 | m | 2000 | 20.98 |
| 33 | 声屏障配件固定 | 1、工作内容:调整固定立柱及声屏障屏体，防止松动 2、工作量计算规则：按面积，以平方米计算 | m2 | 300 | 40.28 |
| 34 | 声屏障吸音板修复 | 1、工作内容:调整吸音板，防止松动 2、工作量计算规则：按面积，以平方米计算 | m2 | 300 | 100.69 |
| 35 | 波形护栏立柱更换 | 1、工作内容：波形板立柱拆除损坏钢管立柱，更换新钢管立柱（114钢管） 2、工作量计算规则：按更换根数计算，钢管高综合考虑 | 根 | 100 | 162.86 |
| 36 | 波形护栏端头更换 | 1、工作内容：（三波）波形板端头板补缺或拆除损坏端头，更换新端头 2、工作量计算规则：按更换个数计算 | 个 | 50 | 114.7 |
| 37 | 波形护栏更换 | 1、工作内容:拆除破旧波形板，更换新护栏波形板（含紧固件、仿震块等），新波形板为三波板，含拆除、运输、废料外运、处置 2、工作量计算规则：按更换长度，以米计算 | m | 500 | 249 |
| 38 | 波形护栏整形、调直 | 1、工作内容:调整现状波形护栏，纠偏，调直，整形 2、工作量计算规则：按长度，以米计算 | m | 500 | 26.99 |
| 39 | 波形护栏油漆 | 1、工作内容:清扫、磨砂纸、除锈擦洗，油漆 2、材质：水性陶瓷油漆2层，波形护栏涂装 2.工作量计算规则:按涂装护栏长度以米计量 | m | 500 | 182.17 |
| 40 | 真石漆 | 1、材料品种: 真石漆 2、工艺：基层修理、刷界面剂、刮批防水柔性腻子二遍、外墙底漆一遍、真石漆二遍、釉面清漆一遍 3、计算规则按平方计算 | m2 | 500 | 142.52 |
| 41 | 环氧富锌漆涂料（两层） | 1、工作内容:清除原漆，去污、除锈、磨光、分层刷漆 2、材质：环氧富锌漆两遍 2.工作量计算规则:按面积以平方米计量 | m2 | 300 | 40.04 |
| 42 | 环氧富锌漆涂料（一层） | 1、工作内容:清除原漆，去污、除锈、磨光、分层刷漆 2、材质：环氧富锌漆一遍 2.工作量计算规则:按面积以平方米计量 | m2 | 300 | 30.49 |
| 43 | 聚氨酯涂料 | 1、工作内容:清除原漆，去污、除锈、磨光、分层刷漆 2、材质：聚氨酯一底两面 2.工作量计算规则:按面积以平方米计量 | m2 | 600 | 75.06 |
| 44 | 石材贴面修复（利旧） | 1、工作内容:清理墙面、石材底面，重新贴石材墙面 2、材质：花岗岩石板利旧，不新购 2.工作量计算规则:按面积以平方米计量 | m2 | 200 | 80.33 |
| 45 | 石材贴面修复 | 1、工作内容:清理墙面，重新贴石材墙面 2、材质：新购4cm花岗岩石板 2.工作量计算规则:按面积以平方米计量 | m2 | 200 | 245.99 |
| 46 | 石材贴面干挂修复（利旧） | 1、工作内容:清理墙面、石材底面，加工固定钢筋，石材加工，重新挂贴石板 2、材质：花岗岩石板利旧，不新购 2.工作量计算规则:按面积以平方米计量 | m2 | 200 | 162.16 |
| 47 | 石材贴面干挂修复 | 1、工作内容:清理墙面、石材底面，加工固定钢筋，石材加工，重新挂贴石板 2、材质：新购4cm花岗岩石板 2.工作量计算规则:按面积以平方米计量 | m2 | 200 | 329.47 |
| 48 | 防抛网更换 | 1、工作内容:拆除原有破损网片，整体更换网片，孔径<50mm，高度3.5m 2、工作量计算规则：按面积以平方米计 | m2 | 750 | 101.21 |
| 49 | 防抛网新增 | 1、工作内容:固定铁件安装，整体安装防抛网，孔径<50mm，高度3.5m，配套立柱，与现场保持一致 2、工作量计算规则：按面积以平方米计 | m2 | 400 | 607.24 |
| 50 | 伸缩缝日常养护清理 | 1、工作内容：桥梁原有伸缩缝日常养护清理，清理满足养护要求，废料弃置 2、工作量计算规则：按伸缩缝长度计算 | m | 1000 | 6.95 |
| 51 | 防撞墙清理维护 | 1、工作内容：使用水枪、汤布、笤帚等工具，清洗防撞墙 2、工作量计算规则：按清洁面积计算 | m2 | 1000 | 8.19 |
| 52 | 零星人工 | 1、工作内容：零星人工 2、计量方式：按工日计 | 工日 | 1500 | 184.87 |
| 53 | 登高车台班费 | 1、工作内容：配合登高作业，升降平台车,提升高度20m以内 2、计量方式：按台班计 | 台班 | 1000 | 1246.06 |
| 54 | 登高车台班费 | 1、工作内容：配合登高作业，升降平台车,提升高度20-40m 2、计量方式：按台班计 | 台班 | 100 | 2138.03 |
| 55 | 防撞车 | 1、工作内容：防撞车配合维修作业 2、计量方式：按台班计 | 台班 | 500 | 1349.42 |
| 56 | 冷补沥青 | 1、部位：机动车道或慢车道面层较小坑洞 2、工作量计算规则：按体积以“m3”计算 3、工作内容：坑洞清理、冷料沥青填筑坑洞、夯实 | m3 | 100 | 4196.94 |
| 57 | 沥青路面零星维修AC-13C | 1、工作量计算规则：按面积以“平方米”计，如厚度不一致折算处理 2、工作内容：铣刨或锯缝零星拆除沥青面层，重新摊铺细粒式沥青混凝土面层 3、面层材质：4cm细粒式沥青混凝土，AC-13C,骨料为石灰岩 4、含拆除、运输、弃置 | m2 | 100 | 99.83 |
| 58 | 沥青路面零星维修AC-13C | 1、工作量计算规则：按面积以“平方米”计，如厚度不一致折算处理 2、工作内容：铣刨或锯缝零星拆除沥青面层，重新摊铺细粒式沥青混凝土面层 3、面层材质：4cm细粒式沥青混凝土，AC-13C,骨料为玄武岩 4、含拆除、运输、弃置 | m2 | 100 | 119.37 |
| 59 | 沥青路面零星维修AC-13C | 1、工作量计算规则：按面积以“平方米”计，如厚度不一致折算处理 2、工作内容：铣刨或锯缝零星拆除沥青面层，重新摊铺细粒式沥青混凝土面层 3、面层材质：4cm细粒式沥青混凝土，AC-13C,玄武岩，SBS改性剂 4、含拆除、运输、弃置 | m2 | 100 | 132.45 |
| 60 | 沥青路面零星维修AC-13C | 1、工作量计算规则：按面积以“平方米”计，如厚度不一致折算处理 2、工作内容：铣刨或锯缝零星拆除沥青面层，重新摊铺细粒式沥青混凝土面层 3、面层材质：4cm细粒式沥青混凝土，AC-13C,玄武岩，SBS改性剂，聚酯纤维 4、含拆除、运输、弃置 | m2 | 100 | 138.99 |
| 61 | 沥青路面零星维修AC-13C | 1、工作量计算规则：按面积以“平方米”计，如厚度不一致折算处理 2、工作内容：铣刨或锯缝零星拆除沥青面层，重新摊铺细粒式沥青混凝土面层 3、面层材质：4cm细粒式沥青混凝土，AC-13C,玄武岩，SBS改性剂，聚酯纤维,抗剥落剂 4、含拆除、运输、弃置 | m2 | 500 | 139.35 |
| 62 | 沥青路面整修粘层油 | 1、部位：粘层 2、材料品种：乳化沥青 3、喷油量：0.8kg/m2 | m2 | 1000 | 5.45 |
| 63 | 车行道路面裂缝灌缝 | 1、工作量计算规则：按实际长度以”米“计 2、维护方式：开槽、清除缝隙垃圾杂物、烘干、采用石油沥青灌缝、清理。 | m | 2500 | 4.41 |
| 64 | 车行道沥青路面灌缝 | 1、工作量计算规则：按实际长度以”米“计 2、灌缝材料：专用沥青密封胶 3、维护方式：开槽、清理缝面、灌密封胶、路面清扫等 | m | 1000 | 24.14 |
|  | 第三部分 专项维护 |  |  |  |  |
| 1 | 粘层 | 1、工作量计算规则：按面积以“平方米”计，如厚度不一致折算处理 2、材料品种：乳化沥青 3、喷油量：0.8kg/m2 | m2 | 33000 | 4.53 |
| 2 | 沥青路面维修SMA-13 | 1、工作量计算规则：按面积以“平方米”计，如厚度不一致折算处理 2、工作内容:铣刨沥青面层，重新摊铺细粒式沥青混凝土面层 3、面层材质：4cm沥青玛蹄脂碎石（SMA)，玄武岩，SBS改性剂，聚酯纤维,抗剥落剂 4、含拆除、运输、弃置 | m2 | 33000 | 101.59 |
| 3 | 沥青路面维修AC-20C | 1、工作量计算规则：按面积以“平方米”计，如厚度不一致折算处理 2、工作内容：铣刨沥青面层，重新摊铺细粒式沥青混凝土面层 3、面层材质：6cm中粒式SBS改性沥青砼AC-20C,骨料为石灰岩,抗车辙剂 4、含拆除、运输、弃置 | m2 | 3000 | 103.44 |
| 4 | 彩色陶瓷颗粒防滑路面 | 1、工作量计算规则：按面积以“平方米”计，如厚度不一致折算处理 2、维护方式:路面清扫、刮涂树脂粘结料、撒布陶瓷颗粒、收集多余陶瓷颗粒等 3、面层材质：改性环氧树脂高性能高分子聚合材料5mm | m2 | 600 | 139.71 |
| 5 | 挡墙露筋处理（整体涂刷） | 1.工作内容:高压水枪冲洗处理表面，砂浆找平2遍，隔天养护，刷界面剂、无极底漆1遍，云陶涂料2遍，皓瓷涂层2遍 2.工作量计算规则:修补面积以平方米计 | m2 | 500 | 203.29 |
| 6 | 声屏障油漆 | 1、工作内容:人工动力工具除锈，底漆一面，氟碳面漆两遍 2、工作量计算规则：按面积，以平方米计算 | m2 | 1000 | 128.09 |
| 7 | 钢管扶手油漆 | 1、清除原油漆 2、重新进行氟碳涂装，喷涂满足招标技术要求文件 3、管道开口处，封口半球钢计入此项 4、计量方式：按长度计量（含立柱），材质综合考虑 | m | 1000 | 46.24 |
| 8 | 钢扶手拆除 | 1、工作内容:拆除现状扶手、底座,废料外运、处置 2.工作量计算规则:按伸缩缝长度计算 | m | 600 | 7.44 |
| 9 | ＜0.2mm裂缝封闭 | 1、工作内容:沿缝打磨、封闭裂缝； 2、工作量计算规则:裂缝长度计算 3、相关说明：登高费用另计 | m | 1500 | 48.05 |
| 10 | ≥0.2mm裂缝注胶 | 1、工作内容:沿缝打磨、安置胶嘴、封闭裂缝、灌注裂缝胶等； 2、工作量计算规则:裂缝长度计算 3、相关说明：登高费用另计 | m | 1500 | 190.14 |
| 11 | 路基注浆加固 | 1、工作量计算规则：按实际加固道路面积以“m2”计算 2、工作内容：加固有效深度1.8米，松软路基注浆加固，根据实际情况确定注浆压力、初凝时间、注浆流量、浆液扩散半径等参数，注浆完成后残留路面灰浆清扫、清除 | m2 | 5000 | 284.33 |
| 12 | 波形护栏立柱更换 | 1、工作内容：波形板立柱拆除损坏钢管立柱，更换新钢管立柱（114钢管），废料外运、处置 2、工作量计算规则：按更换根数计算，钢管高综合考虑 | 根 | 100 | 156.87 |
| 13 | 隔离护栏 | 1、工作内容:拆除破旧波形板，更换新护栏波形板（含紧固件、仿震块等），新波形板为三波板，含拆除、运输、废料外运、处置 2、工作量计算规则：按更换长度，以米计算 | m | 500 | 217.48 |
| 14 | 橡胶止水带更换 | 1.工作内容:拆除原有伸缩缝胶条，更换新伸缩缝密封胶条，废料外运、处置 2.工作量计算规则:按伸缩缝长度计算 | m | 2000 | 120.72 |
| 15 | 标线 | 1.工作内容:交通标线，热熔实线 2.工作量计算规则:按面积以平方米计算 | m2 | 6000 | 48.91 |
| 16 | 交通执勤费 | 交通执勤费用 | 人*月 | 22 | 4500 |
|  | 第四部分 应急管理费 |  |  |  |  |
| 1 | 应急管理费 | 雨季、冰冻季和台风暴雨等灾害性天气气候的养护值班及应急处理；紧急、特殊情况的应急处理，应急演练、临时安排等（以招标文件及采购人要求为准） | 月 | 15 | 30000 |

与道路标段界定：高架出入口及跨线桥以挡墙位置为界，高架主线段全部包含在标段内（含地面段快速路及跨河桥梁、不含隧道）。

与隧道标段界定：以隧道出入口处高挡墙起始点为界，具体位置由采购人确定。

（二）本项目养护作业所依据的法律法规：

1、住建部《城市桥梁养护技术标准》CJJ99-2017；

2、住建部《城市桥梁工程施工与质量验收规范》CJJ 2-2008；

3、《苏州市市政设施管理条例》（2016年）；

以及国家及各级人民政府、行政主管部门有关专业的现行标准、规范、规程。

（三）市政设施日常巡视内容及要求

本项目所养护的城市高架（快速路）及跨线桥梁属Ⅰ等养护的城市桥梁，中标单位应按照住建部《城市桥梁养护技术标准》（CJJ99-2017）进行养护，并对养护的城市桥梁应进行每日巡检。

1、巡视内容：

（1）检查城市桥梁各组成结构的完好状态，主要检查内容如下表：

各组成结构的检查要点

| 组成结构 | 部位 | 检查要点 |
| --- | --- | --- |
| 桥面系及附属结构 | 桥面铺装 | 平整性及裂缝、坑槽、拥包、车辙、积水、沉陷、碎边、桥头跳车等 |
|  | 伸缩装置 | 连接松动、异常变形、破损、脱落、漏水、阻塞等；是否造成明显跳车 |
|  | 排水设施 | 泄水孔堵塞；排水设施缺损等 |
|  | 人行道铺装 | 裂缝、松动或变形、残缺等 |
|  | 栏杆、防撞护栏 | 污秽、破损、缺失、露筋、锈蚀、断裂、松动等 |
|  | 防护网、声屏障 | 锈蚀、缺损、变形缝、松动等 |
|  | 挡土墙、护坡、调治构造物 | 开裂、破损、塌陷、倾斜等 |
| 上部结构、下部结构 |  | 异常变化、缺陷、变形、沉降、位移等 |
| 人行天桥和人行地下通道的自动扶梯、照明设施及其封闭结构等附属设施 |  | 异常变化、缺陷积水等 |

（2）检查在城市桥梁安全保护区域内是否存在以下情况：

①在桥面上停车（交通管制等特殊情况除外）、试刹车。

②利用桥涵设施进行牵拉、吊装，在桥涵范围内燃放烟花爆竹和明火作业。

③擅自设置广告、声屏障等设施。

④破坏、增设、变更或者移动桥涵的附属设施。

⑤设摊经营、违章搭建建（构）筑物。

⑥在桥涵引道、边坡挖坑取土，倾倒垃圾等废弃物。

⑦未采取安全保护措施，从事河道疏浚、河道挖掘、建筑打桩、地下管道顶进、爆破等作业。

⑧未经行政主管部门审批的临时占用。

⑨其他损害、侵占、盗窃桥涵设施的行为。

（3）城市桥梁限载标志及交通标志设施等各类标志完好情况。

（4）其他较明显的损坏及不正常现象。

2、巡视要求

（1）巡视范围：结构变异、桥梁及桥梁安全保护区域作业情况和桥面系、限载标志、限高标志、交通标志及其他附属设施等状况。

（2）日常巡检应由经过培训的专职桥梁管理人员或有一定经验的技术人员负责。

（3）日常巡检应填写城市桥梁日常巡检报表，登记所检查桥梁病害的损坏类型、损坏程度、损坏位置等，提出相应的养护措施。

（4）日常巡检检查记录应定期整理归档，并提出评价意见。当巡检过程中发现设施明显损坏，影响车辆和行人安全时，应立即设置警示标志，及时向采购人报告，并应采取相应维护措施。

（5）日常巡检情况需配合采购人及时录入相关系统。

（四）市政设施日常养护作业内容及要求：

一）作业内容

（1）上部结构养护：

1、桥面部分：

①桥面坑洼、下沉的填补翻修，沥青铺设；

②麻面、拥包、龟裂、角裂、啃边、翻浆、纵横缝等病害的处理；

③桥面伸缩缝和其它裂缝的清理，并做好灌、封处理及重新灌注填缝料；

④桥面日常小修保养；

2、桥梁伸缩缝：

①桥面伸缩缝的清理与更换伸缩缝胶条；

②桥面伸缩缝破损的进行更换伸缩缝、伸缩缝钢纤维混凝土重新浇筑；

3、钢结构梁：

①对各部分连接节点及杆件铆钉、消栓、焊缝进行检查、养护。承载能力或刚度低于限值等结构不良的钢结构，应维修或加固。

②外光清洁，冬季应及时清楚冰雪。桥面积水应查明原因，及时处置。

③钢结构应每年保养一次。

④结构定期检测时，应对现场拼接焊缝等关键部位焊缝进行无损探伤检查。

⑤钢箱梁应定期检查内部空间积水情况，当有积水时应查清原因，并及时维修。

4、钢-混凝土组合梁

①梁桥面板不得有纵向劈裂裂缝。每季度检查一次。

②桥面横向裂缝每季度检查一次。在连续组合梁支座及其附近的桥面板，不应有裂缝和渗漏水，应加强对其结合部位的保养维修。

③组合梁结合面不得有相对滑移和开裂。钢梁与混凝土桥面板之间的剪力连接件应完好无损，不得有纵向滑移及掀起。压型钢板组合桥面板支撑处及板肋不得变形，板肋与连接件附近的混凝土不得有疲劳裂缝。

（2）下部结构养护：

1、支座：

①支座各部分应完整、清洁、有效，支座垫板应平整、紧密、锚固牢固。支座周边应干燥、洁净，无积水、油污。

②支座应每半年检查、清扫一次，应每年养护一次。

③支座养护前应检查支座状况，并应与前一次检查养护结果进行比较，并留存记录。

④固定支座应检查锚栓的坚固性，支承垫板应平整紧密。

⑤支座外露金属构件不得锈蚀，应定期清洁、除锈、刷防锈漆，但铰轴、辊轴、不锈钢滑动面处不得涂刷油漆。局部除锈刷漆颜色宜和原色一致，整体除锈刷漆颜色宜和梁体颜色- -致。

⑥滑移的支座应及时复位，损坏或状态达不到设计使用要求的支座应及时更换。

⑦支座周边积水应检查积水原因，及时处理，必要时可做散水坡。

2、墩台：

①墩台表面应清洁，并应及时清除青苔、杂草、荆棘和污秽。

②当圬工砌体表面部分严重风化和损坏时，应清除损坏部分后用原结构物相同材料补砌，应结合牢固，色泽和质地宜与原砌体一致。

③当圬工砌体表面灰缝脱落时，应清除缝内污垢杂物后重新勾缝。

④当混凝土表面发生侵蚀剥落和蜂窝麻面等病害时，应及时将周围凿毛洗净后进行表面防护。

⑤当立交桥墩靠近机动车道时，应在桥墩四周设置防撞设施。

⑥对易受流冰、漂浮物和船只撞击影响的跨河桥墩，应在桥墩上游设置破冰体或防撞措施。河床上的漂浮物和沉积物，当对桥梁安全构成威胁时，应及时清理。

3、基础:

①桥梁基础和地基应完整、稳定。

②跨河桥梁墩台基础附近的河床应稳定。

③当在桥梁桩基或浅埋基础的影响范围内埋设地下管线、各种窨井、地下构筑物时，应经计算采取加固措施后，再作业。

④当桥梁基础出现冲刷过深或局部掏空时，应及时抛填块石、片石、钢丝石笼等进行维护。必要时应在基础四周加设防护设施，或灌注水下混凝土。

⑤当严寒地区的桩基出现浅桩冻拔或深桩环状冻裂状况时，应在冰冻开始前进行保温防护。

⑥当墩台变位所产生的附加内力影响到桥梁的正常使用和安全时，或桥梁墩台基础自身结构出现大的缺损使承载力不够时，必须进行加固处理。

（3）附属设施养护：

1、声屏障：

①拆除破旧声屏障面板（亚克力板、吸音板）、下罩板，更换安装新声屏障面板（亚克力板、吸音板）、下罩板；

②拆除破旧声屏障钢立柱，更换安装新声屏障钢立柱。

2、防撞护栏（挡墙）

①防撞护栏（挡墙）的清洗；

②防撞护栏（挡墙）缺损、裂缝、剥落的修补；

③防撞护栏（挡墙）露筋，凿除露筋部分混凝土保护层，使锈蚀钢筋全部外露，对钢筋表面进行除锈，涂刷防锈漆，采用极细砂浆修补凿除的保护层，挂抹平顺；

3、排水设施附属物:

①桥梁落水管通疏通，对桥面堵塞的泄水孔进行疏通，保证桥面雨水顺利排放。

②桥梁落水管管件丢失、管道破损，按要求对管件、管道进行安装、更换加固，做到管件、管道与现状相配套、吻合，安装平稳。

4、附属设施：对桥梁服务设施、波形护栏等相应配套附属设施的损坏、受污进行必要的修理、更换与清洁工作。

5、临时交办的其他附属设施相关工作。

二）作业要求：

1、按照住建部《城市桥梁养护技术标准》（CJJ99-2017）,养护单位必须制定养护质量保证体系，严格质量操作流程；

2、按月制定养护计划，并依据道路日常巡视情况适时调整。养护单位针对实际情况、养护要求和养护作业特点，定期上报养护实施计划。所有养护作业一律采取先申请后实施，以采购单位批准为准；

3、对有关养护项目，养护承包单位须上报养护组织方案，严格按照养护作业技术要求完成工作；

4、涉及破除、修复路面等养护项目，按苏州市有关规定办理相关手续。

5、养护作业现场做好安全警示和作业围挡，遵守养护作业规范与相关管理要求，做到文明作业；

6、若因承包单位工作不力而出现媒体曝光、上级通报、点名批评，造成重大影响的，视情节轻重，一次处以5000-20000元的罚款；

7、养护单位应及时响应采购单位检查发现问题的整改，并落实回复。

8、养护工作安全要求：

8.1养护队伍必须加强管理，遵守作业现场的一切规章制度，文明作业，注意安全，一切伤亡事故由养护单位负全责；

8.2因养护作业导致的其他设施损坏，应由养护单位负责修复及承担一切费用；

8.3无论维修养护期间过程中，养护单位负责及时清理垃圾。

8.4服务过程中注意保护现场已存在的公共设施，如有损坏必须由养护单位负责恢复或赔偿。

8.5养护单位须为养护人员配备印有养护单位名称的现场作业安全服或反光背心，现场作业时应明示安全警示标志和作业围挡。

8.6项目实施过程中，养护单位不得将作业材料/设备与人员共用一辆车辆运输，不得违反相关道路交通法规。

9、 养护维修中使用的原材料、成品、半成品等必须质量合格，经检测发现不合格的工作内容不予计量。

10、养护项目维修完成后，应适时进行跟踪观察和监测，了解处置效果。

注：如遇突发事件，须有配套养护维修机具设备及工作人员在30分钟内到场应急处理，并服从招标单位现场指挥。

（五）市政设施应急管理作业内容及要求：

（1）基本要求

为全面提高处理各类突发事件的应对能力，确保市政设施的安全运行，保证在发生意外突发事件时，管养单位能及时、有效地处理各类突发事件，最大限度地减少国家、人民财产损失和人员伤亡，保障交通安全畅通，尽快恢复社会秩序，中标单位应当制定切实有效的应急预案，同时应当做到：

1、实行24小时待命，保持各类通讯渠道的畅通；

2、根据采购人作出的应急预案决定，立即赴现场开展抢险工作；

3、及时向采购人报告处理突发事件进展情况，特大事故、事件每30分钟上报一次；

4、根据突发事件的种类和特点建立监测网络，对突发事件的进展进行跟踪监测和现场查勘；

5、如有紧急情况，应及时向采购人汇报，以便及时制定应急措施；

6、各车辆必须做好日常保养，保证水、电、油充足，确保正常运行；

7、各类抢险抗灾所需的车辆，包括自卸车、装载车、挖掘车、推土机等24小时待命，以应对各类突发事件；

8、各类建筑材料、消防灭火器材、防滑防冻材料、融雪剂、排水设施、交通护栏、夜间照明设备、卡车、洋镐、铁楸、清扫用具等物资准备到位，以备应急抢险使用；

9、加强应急演练，进一步熟悉《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国突发事件应对法》、《国家突发公共事件总体应急预案》、《建设工程质量管理条例》、《建设工程安全生产管理条例》、《建设部城市桥梁重大事故应急预案》、《江苏省突发公共事件总体应急预案》、《江苏省住房建设厅城市桥梁重大事故应急预案（修订）》、《江苏省突发事件应急预案管理办法》、《苏州市城市桥梁突发事件应急预案》、《生产经营单位安全事故应急预案编制导则》等法律法规及有关规定。

（2）应急响应具体情况和抢险救援措施

1、桥梁因船只、车辆撞击或超载车过桥导致桥梁的上部或下部结构的损坏、裂缝、位移等情况；桥梁运营、巡查发现桥梁结构出现较大裂缝、严重位移等情况；桥台驳岸出现较大开裂、位移、坍塌等情况；检测发现桥梁承载力不满足设计或使用要求等，启动Ⅱ级响应预警。

应急响应措施：①立即设置安全警示标志，做好现场的封闭和围护；②摸清过桥管线和设施情况，查明桥梁损坏原因和影响范围；③研究确定抢险维修方案；④尽快组织桥梁的修复工作。

2、因外力作用使得桥梁护栏缺失、限高限行设施损坏；高架桥落水管掉落、声屏障倾倒等情况，启动Ⅲ级响应预警。

应急响应措施：①立即出动应急队伍，设置安全警示标志，做好现场的围护；②按照日常养护维修方法，立即组织维修工作。

灾害气候的应急按照《防汛防台应急预案》、《雨雪灾害性天气应急预案》等采购人制定的相关应急制度进行处置。

（六）服务人员、车辆配备要求：

1、服务人员要求：

| 序号 | 项目名称 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目负责人 | 1 | 市政、道桥、土木类等相关专业，具有市政公用工程二级（含）建造师证书和安全员B证 |
| 2 | 技术负责人 | 1 | 具备市政、道桥、土木类等相关专业高级（含）以上职称 |
| 3 | 安全负责人 | 1 | 具备安全员B证 |
| 4 | 现场管理人员 | 3 | 具备市政、道桥、土木类等专业初级（含）以上职称，其中一名具有安全员C证及以上的安全员。 |

（1）投标人承担所有作业服务人员及管理人员的安全责任及费用。

（2）投标人应为作业服务人员提供工作服及必要的劳动防护用品。

（3）服务期内采购人根据工作需要召开会议，中标人的法定代表人或项目负责人必须准时参加。

注：提供上述人员在投标单位的劳动合同等相关证明材料，否则视为未实质性响应。所有作业服务人员一经确定不得随意变更，如更换需提前1个月向采购人提出书面申请。如项目组成员不能胜任本项目，则招标人可提前1个月向中标单位提出更换要求，中标单位必须及时响应更换服务人员。

2、作业车辆配备要求：

| 序号 | 车辆名称 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 皮卡巡视车 | 2 | 采用符合采购人要求的市政养护专业车辆。 |
| 2 | 小型运输车辆（5吨以下） | 3 |  |
| 3 | 防撞车 | 2 |  |
| 4 | 高空作业车（高空作业可达到20m） | 2 |  |
| 5 | 疏通车 | 1 |  |

注：

1、其相关的油料、保养费用、维修费用、保险费用等一切费用由中标单位负责，并且在设备使用期间中标单位需提供人员配合作业。采购单位有权在采购单位范围内调配车辆的使用，中标单位需（含操作人员）配合。

2、投标人如为本项目配备了相关现自有或租赁车辆设备的、设备为现自有的，须在表后附上车辆行驶证（包括行驶证上车辆彩色照片）、机动车登记证书、车辆购买发票扫描件。设备为租赁的，须在表后附上服务有效期内的租赁合同复印件。

3、设备为承诺自有或租赁车辆的，须在表后附上承诺函原件扫描件。若中标，中标单位须在合同签订当天向采购人提供自有或租赁的车辆资料。

4、投标人所配备的车辆设备应具备管养范围内所有高架、跨线桥梁的通行资格。须在投标文件中提供承诺函，承诺在中标后向采购人提供车辆通行证件。

5、投标单位所提供的车辆设备必须符合现行环保要求，车辆检验合格方可上路作业；因国家及地方相关法律、法规及标准调整而不符合上路要求的车辆，中标人须无条件更换。

6、中标人所配备的车辆设备务必保证机械完好率达100%,如因保养、维修等原因不能进行当日管养，可最迟于次日，调以同等使用性能的机械进场作业，影响管养工作的，按《考核评分表》处理，若车辆设备经维修后仍无法满足管养要求的，承包人应及时进行更换。

7、中标人如需更换本项目专用车辆（设备），应向采购方提出书面申请，经采购方批准后方可进行更换，所更换车辆（设备）的型号、参数、性能等不得低于其投标文件承诺，且机动车登记证书的初次登记日期不得早于被更换车辆。

8、车辆外观要求标识统一，中标后，需按采购方要求进行车辆涂装，相关费用包含于投标报价内。

（七）其他要求：

1、中标人需严格按照采购人制定的《养护管理制度》开展日常工作。

2、中标人需提前做好人员培训，安排人员熟悉场地及日常工作流程，确保交接工作顺利进行。

若中标人在服务管理期间，违反下列规定将被解除服务合同：

(1)将服务项目全部及部分服务转包他人；

(2)出现重大责任问题。

3、因中标人管理不善，造成工作范围内的设施、设备等损坏的，由直接责任人赔偿，若直接责任人因故无法赔偿的，采购单位有权要求中标单位赔偿损失。

五、综合说明：

1、各供应商提供的服务能够至少达到招标文件要求，如果其中某些条款不响应时，应在文件中逐条列出，未列出的视同响应。

2、投标人需在投标文件中明确服务内容和服务方案。

3、投标人应对所投项目的全部内容进行报价，只投其中部分内容者或出现选择性报价的，其投标文件将被拒绝。

4、其他要求：

4.1供应商在项目进行过程中产生的任何安全、损坏等责任事故一律由供应商自行承担。

4.2供应商需严格按采购文件的约定完成工作内容，如在实施的过程中出现错误、误差、质量不合格的，供应商需及时更正至采购人确认并验收合格。

4.3本项目不允许转包、分包，发现查实者一律取消合同。

4.4供应商应对服务危险性、潜在危险认真考虑周全，对所有项目安全负责，并承担由此可能产生的一切费用，采购人不承担任何责任。

5、投标单位应自行现场踏勘以充分了解市政养护区域位置、情况、桥梁、排水、沿线安全设施、储存空间、装卸限制及任何其他足以影响投标报价的情况，任何因忽视或误解市政养护区域现场情况而导致的索赔或工期延长申请将不被批准；投标单位踏勘现场，充分考虑现场实际情况及项目概况要求中提及的各项费用。中标后，中标单位不得以任何形式以不了解现场情况为由提出费用调整，结算时不予调整。

6、下列各项费用应包含在投标报价中：

(1)完成本服务项目所需的一切费用；

(2)本项目巡视费用按月包干，供应商应当结合工作内容及要求，充分考虑投入人员、车辆、设备等产生的费用，巡视人员需配备的终端（安卓系统智能手机）费用；

(3)本项目应急管理费用按月包干，供应商应当结合工作内容及要求，充分考虑应急人员（含联络人员、作业人员、值班人员等）、24小时待命车辆及设备（含机驾人员）等产生的费用，应当考虑应急演练费用；

(4)预算编制工作量按暂估数量计入，结算时根据现场发生实际数量调整；

(5)本项目所有余方弃置运输必须满足政府相关文件要求，运距包干，弃土点堆置场地自行落实。

(6) 高架养护作业拆除废料全部由中标供应商按要求外运，需包含垃圾外运费用，倾倒地点应符合苏州市的规定。

(7)养护所需混凝土采用商品砼。

(8)本项目所产生的一切水电费用，由中标单位自行承担；

(9)作业范围内障碍物的清除、外运费用；

(10)运输线路上的道路维护、保洁费用；

(11)建筑物、构筑物、地下及地上管道和杆线、古树名木等场内外原有设施的排险加固费用；

(12)为保证安全作业及过往行人、车辆的安全通行实施的围栏、硬化、保卫、看护、夜间照明等措施工作；发生任何事故所需承担的一切责任及义务均由中标单位承担；

(13)根据苏州市有关规定办理相关申请、审批、保证、批准手续所需的费用；

(14)因养护作业造成的周边的设施、设备及其他附属物的污染、破损，养护单位进行复原产生的费用。

(15)通过现场踏勘，作为有经验的供应商可预见的其他一切工作内容所需的费用。

(16)清单标注库存料的应当考虑材料从采购人仓库运输至养护作业现场的运输费用。

(17)除标注“登高费用另计”的清单外，均不再另计各项清单的登高费用。

(18)交通执勤费是在专项维护过程中，按交警部门要求配置一定数量的安保人员，并配合交警进行交通秩序管理的费用，零星维护及交警部门未要求配备交通秩序管理人员的专项维护不计此费用，但中标单位仍需做好现场交通引导工作并在对应的清单内考虑相关费用。

(19)投标单位须考虑夜间及节假日养护作业措施费用。

(20)中标单位须为本项目养护设施缴纳公众责任保险，费用须包含在投标报价中。

(21)因审计核减率高于7%产生的超额审计费用。

(22)养护维修中使用的原材料、成品、半成品等，若经第三方检测机构检测结果不合格，检测费用由中标单位承担。

(23)其他完成本项目全部服务内容所产生的费用。

7、服务地点：采购人指定地点。

8、履约验收方案：

(1)验收时间：甲方根据实际情况在合理时间内进行验收。

(2)验收标准：按国家相关法律法规、行业相关标准及采购文件要求和投标单位的承诺进行验收。

（3）工程量确认：

①维护费工作量由采购人委托第三方审计的方式进行结算，如有在清单范围外的工作内容，则由采购人委托第三方对单价、工作量一并进行审计。

②管养费用由中标单位按月度进行汇总，并形成《结算书》，《结算书》按每3个月（即1个季度）向采购人上报，由采购人委托第三方审计并出具结算审核报告，审核报告上的每月的审定金额即为当月管养服务费用，不再另行支付任何费用。

（4）验收报告：

采购人在每季度付款前对中标单位的服务人员和车辆设备以及完成的工作量进行验收。付款时中标方需向采购方递交由供需双方及招标代理机构签章的《苏州市政府采购合同履行验收报告》。

9、付款方式：详见第五章合同主要条款。

10、凡涉及招标文件的补充说明和修改，均以网上发布的通知为准。

第五章  合同及主要条款

甲方：苏州市市政设施管理处

联系人：

电话：

地址：

乙方：

联系人：

电话：

地址：

根据苏州铖溢林建设工程管理有限公司招标编号为JSZC-320508-CYLY-G2024-0043号的招标文件及该文件的投标文件和中标通知书，甲乙双方就甲方聘用乙方从事2024-2025年度市政设施维护服务项目（高架）工作，签订本合同书。

- 合同内容

- 乙方负责2024-2025年度市政设施维护服务项目（高架）的全部工作。

项目概况：2024-2025年度市政设施维护服务项目（高架）位于苏州市姑苏区。服务内容包括苏州市市政设施管理处管养的南环高架、西环高架、友新高架、新庄立交、东南环立交、金门路跨线桥、广济北路跨线桥等，总长度约103千米，总面积约144万平方米。工作内容包括服务期限内对服务对象进行日常巡视，针对不同损坏程度、病害情况进行相适应的零星维护或者专项维护及应急抢险等养护管理相关工作。

项目服务周期：自合同签订之日起至2025年12月31日。（具体合同履行时间以甲方通知进场为准）

在此期限内，每月组织一次巡查考核，年度进行综合考核，考核细则详见合同附件。在合同有效期内一方不得擅自变更或中止此项合同，如未经双方同意，擅自变更或中止此项的一方要负违约责任。

- 下列文件为本合同不可分割部分，其中的条款与要求为本合同执行的依据：

- 中标通知书；

- 乙方的投标文件；

- 乙方在招投标过程中所作的其它承诺、声明、书面澄清等；

- 招标文件及其附件；

- 合同附件。

以上与本合同具有同等法律效力

- 服务内容：详见招标文件要求

- 甲、乙双方的责任

（一）甲方责任：

- 甲方应按本合同约定按时付给乙方管养费用，不得无故拖欠应付款项，但是，因乙方未按本合同约定的规定提供管养服务，甲方有权拒付管养费用，并有权要求乙方按照本合同的规定承担相应的违约责任，此期间乙方应严格履约、不能怠工；

- 指定专人作为甲方联系人予以协调工作。加强与乙方沟通，交流情况，互通信息。

- 甲方应教育其所属人员尊重乙方工作人员的劳动成果，积极配合乙方工作人员履行好合同所规定的职责和义务。对甲方人员因使用设备、器材、器械不当而造成的损失与乙方无关。

（二）、乙方责任：

- 乙方在从事市政养护服务工作中应当做到文明工作、安全生产，采取必要的安全防范措施，合同期内，乙方养护工作人员发生的一切安全问题包括由于乙方提供的养护服务导致的安全事故引发的责任，均由乙方自行负责，与甲方无关。

- 乙方应当指定专人作为乙方联系人予以协调工作，加强与甲方沟通，交流情况，互通信息。

- 乙方所有作业服务人员一经确定不得随意变更，如更换需提前1个月向甲方提出书面申请。如项目组成员不能胜任本项目，则甲方可提前1个月向乙方提出更换要求，乙方必须及时响应更换服务人员。

- 乙方应经常对员工进行岗位职责和安全教育，加强岗位责任考核。因管理不当、违规操作发生安全事故由乙方自行负责，对甲方造成损失的，乙方需承担相应的赔偿责任。

- 合同期间乙方配置的作业人员仍属乙方职工，作业人员的社保及人身意外伤害保险由乙方自理；甲方与乙方配置的作业人员不存在隶属关系，因乙方作业人员自身原因而发生的工伤等事故一概由乙方自行处理。

- 乙方在从事市政养护服务工作中应当严格遵守国家、地方人民政府、行政主管部门制定的环保规定，落实扬尘、废气、废水、噪声等污染源控制，因乙方未落实环保要求引起的一切后果都由乙方承担。

- 甲方管理项目内的任一设施设备均属项目甲方，在本合同有效期内及之后所有的时间内，乙方及乙方人员应对在服务过程中知悉的甲方项目的任何信息，不得以任何方式使用或许可第三方使用。

- 乙方应当在合同签订之日前内完成公众责任险投保工作，保障范围应当覆盖乙方所有管养设施，保障时间应当覆盖合同履约时间，如因乙方未投保而造成的损失赔偿，由乙方承担相应的赔偿责任。

- 乙方所配备的车辆设备应具备管养范围内所有高架、跨线桥梁的通行资格。

- 乙方应当在完成月度管养工作后的15天内出具管养服务工作报告，管养服务报告应当包含此次管养期间的巡视、维修、应急管理等工作内容，并对所管养设施存在问题的进行汇报，同时要求有负责人签名

- 乙方应建立项目内应急预案，并在合同期内组织按甲方要求组织应急演练，做好相关记录；。

- 本合同因解除或履行期届满的，乙方应在合同终止之日起十日内，将相关管养资料等交还给甲方，并与新的服务单位办理好交接手续，如实告知相关情况。

三、违约责任

- 合同一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。

- 在合同生效后，甲方无故要求取消此次服务的，应向乙方偿付合同总价款的5%作为违约金，违约金不足以补偿损失的，乙方有权要求甲方补足。

- 合同期间，若乙方不能提供管养服务的，或管养服务不合格从而影响甲方按期正常使用的，应向甲方偿付合同总价款5%的违约金，违约金不足以补偿损失的甲方有权要求乙方补足。

乙方同意，甲方有权直接在应付合同价款中直接扣除上述乙方应承担的违约金。

- 乙方出现违约违规情况的，甲方有权单方解除本合同,且不承担违约和赔偿责任。造成甲方损失的，乙方应负赔偿责任。赔偿款甲方有权从乙方应得的价款中直接扣除，不足部分甲方有权向乙方追索。

- 未经甲方书面同意，乙方不得将本合同的部分或全部内容擅自进行分包，否则，甲方有权按乙方不能完成合同处理。

- 因不可抗力不能履行合同的，根据不可抗力的影响，部分或者全部免除责任。但合同一方迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。

- 合同一方因不可抗力不能履行合同的，应及时通知对方，以减轻可能给对方造成的损失，并应当在合理期限内提供书面证明材料。

- 费用及结算

合同金额为人民币           元整（￥   ）   。本合同价包含但不限于包括完成该项工作（含巡视、维护、应急抢险等）所列的服务管理内容及技术措施费、安全文明措施费、风险费、材料、机械设备、安装、养护作业范围内的建筑垃圾等杂物的清运费、人工（包括人员劳务费、加班费、福利费、社保等）、作业人员人身意外保险以及在从事该劳动过程中发生的其它费用（含法律法规应缴的费用）、公众责任保险、劳保、维护、代理费、利润、税金、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项所有费用。

- 付款步骤：每季度支付1次，管养费用包含巡视费，维护费，应急管理费。

（1）巡视费、应急管理费按月固定总价，维护费采取固定单价（见附件），工作量由甲方委托第三方审计的方式进行结算，如有在清单范围外的工作内容，则由甲方委托第三方对单价、工作量一并进行审计。

（2）管养费用由乙方按月度进行汇总，并形成《结算书》，《结算书》按每3个月（即1个季度）向甲方上报，由甲方委托第三方审计并出具结算审核报告，审核报告上的每月的审定金额即为当月管养服务费用，不再另行支付任何费用。

（3）管养费用支付金额与考核成绩挂钩，当月考核总得分达到90分（含90分）为达标；则全额支付当月管养服务费用，达不到以上规定达标分数的，每降1分，则扣减当月管养费用1个百分点，以此类推。

（4）如当月管养费用审计核减率超过7%，则超过7%部分按核减管养费用4%计算的审核费用由乙方承担，乙方需凭审核费用支付凭证向甲方申请管养费用。

（5）如当月存在检测结果不合格的，相应检测费用在月度管养费用中扣除。

（6）甲方应当在履约验收合格并完成评审后，由乙方发起付款申请后90天内完成付款。

注：该项目支付预付款为30%。在签订合同时，若乙方明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，甲方可不适用支付预付款30%规定。

合同款结算时，乙方需提供：

A、有效的发票；

B、由供需双方及招标代理机构签章的《苏州市政府采购合同履行验收报告》；

C、结算审核报告；

D、考核表。

- 支付方式：数字人民币支付。

- 争议解决

- 如在本合同履行过程中发生争议的，双方应先协商解决，协商解决不成的，甲乙双方均有权向甲方所在地人民法院提起诉讼。因乙方违反本合同的约定或乙方追究甲方违约但不成立，导致甲方为处理此纠纷支出的费用由乙方承担，该费用包括但不限于诉讼费、保全费、鉴定费、执行费、律师费、差旅费等。

- 合同的生效

- 本合同经甲乙双方签字盖章后即生效，并经政府采购管理机构备案。

- 本合同之附件均为合同有效组成部分，与本合同具有同等法律效力。

- 附则

- 合同份数

本合同一式陆份，甲乙双方各执贰份，招标代理机构壹份，政府采购管理机构壹份。

- 未尽事宜

本合同未尽事宜应按《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》以及其同相关法律、法规之规定解释。

甲 方：                                     乙 方：

（公章或合同专用章）                      （公章或合同专用章）

甲方代表签字或盖章：                       乙方代表签字或盖章：

签订日期：    年   月    日                签订日期：    年   月    日

合同附件：高架维护项目考核表

考核日期：      年  月  日

| 序号 | 考核内容及要求 | 应得分 | 实得分 | 备注 （扣分细则） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 人员、材料、机械管理 | 10 |  |  |
| 1.1 | 按合同及招标文件要求配备项目经理及项目组人员，特种作业人员持有效证件上岗 | 4 |  | 未按要求配备项目经理及项目组人员或擅自更换人员的，一次扣2分；特种作业人员未持有效证件上岗的，一次扣0.5分 |
| 1.2 | 进场材料符合国家或行业标准、规范规定 | 4 |  | 进场材料不符合国家或行业标准、规范规定，一次扣1分 |
| 1.3 | 按合同及招标文件要求配置机械设备 | 2 |  | 未按合同及招标文件要求配置机械设备，扣2分 |
| 二 | 养护作业管理 | 50 |  |  |
| 2.1 | 按要求编制周养护计划、月度养护计划；及时上报周养护报表、月度养护报表 | 4 |  | 未按要求编制和及时上报周养护计划、月度养护计划，扣2分 |
| 2.2 | 根据养护任务单、批准的周养护计划、月度养护计划组织安排养护任务，并按招标文件要求及规范进行自检自查，且有检查记录 | 5 |  | 未根据养护任务单、批准的周养护计划、月度养护计划组织安排养护任务，扣3分；未按招标文件要求及规范进行自检自查，且未有检查记录，扣2分 |
| 2.3 | 日常养护按招标文件要求，养护维修合格率100%；专项养护按招标文件要求一次性交验合格率100% | 10 |  | 养护维修合格率未达100%，每次每1%扣0.5分；专项养护一次性交验合格率未达到100%，一次扣2分 |
| 2.4 | 日常养护修复及时率符合招标文件要求 | 5 |  | 日常养护修复及时率不符合招标文件要求，一次扣0.5分 |
| 2.5 | 养护质量符合规范或招标文件要求 | 10 |  | 养护质量不符合规范或招标文件要求。一次扣2分 |
| 2.6 | 养护过程中，作业人员按要求统一着装 | 2 |  | 作业人员未按要求统一着装，一次扣0.5分 |
| 2.7 | 养护作业应该采取降尘措施，避免造成环境污染；作业现场材料堆放整齐有序；作业完成后做到工完场清 | 4 |  | 养护作业未采取降尘措施，造成环境污染，一次扣0.5分；作业现场材料乱堆、乱放污染环境；未做到工完场清，一次扣0.5分 |
| 2.8 | 新闻媒体曝光或社会投诉事件及时回复 | 10 |  | 新闻媒体曝光或社会投诉事件回复不及时，一次扣2分，造成严重影响一次扣5分 |
| 三 | 安全文明管理 | 25 |  |  |
| 3.1 | 按要求建立安全生产责任制；按要求制定安全生产管理制度、文明作业制度 | 2 |  | 未建立安全生产责任制，扣1分；未制定安全生产管理制度、文明作业制度，扣1分 |
| 3.2 | 按要求进行安全交底、安全培训；按要求进行安全检查；按要求建立安全台账、按规定要求记录 | 2 |  | 未进行安全交底、安全培训，无交底、培训记录，一次扣0.5分；未按要求进行安全检查，无安全检查记录，一次扣0.5分；未建立安全台账扣0.5分；未按规定要求记录或者记录不齐全，一次扣0.5分 |
| 3.3 | 夜间作业按规定向环保部门申请夜间作业许可证和交警部门报备上高架车辆信息； | 2 |  | 未按规定向环保部门申请夜间作业许可证和交警部门报备上高架车辆信息，一次扣1分 |
| 3.4 | 养护作业过程中按要求采取有效安全文明措施；高处作业必须落实安全保护措施，且向甲方报备后方可作业； | 3 |  | 养护作业过程中没有安全文明措施，发现一次扣0.5分；高处作业没有落实安全保护措施，且未向甲方报备就作业的，一次扣1分 |
| 3.5 | 项目现场按规程规范用电、用气、用汽柴油；进场作业车辆设备排放污染按规定符合现阶段要求 | 1 |  | 违反用电、用气、用汽柴油规程，一次扣0.5分；车辆设备排放污染不符合现阶段要求，一次扣0.5分 |
| 3.6 | 管养范围内因市政设施损坏应及时维修而避免造成安全事故；养护作业过程中应当做好对作业范围内管线、绿化等设施的保护工作，不损坏其他设施。 | 10 |  | 管养范围内因市政设施损坏未及时维修而造成安全事故，一次扣5分；养护作业过程中因未做好对作业范围内管线、绿化等设施的保护工作，导致其他设施损坏，一次扣0.5分，未及时恢复造成不良影响的，一次扣2分。 |
| 3.7 | 违反作业和安全操作规程在收到相关书面通知单三天内及时整改。 | 3 |  | 违反作业和安全操作规程在收到相关书面通知单三天内仍未整改的，扣1分 |
| 3.8 | 按规定制定相关突发事故应急预案和冰雪等灾害天气应急预案 | 2 |  | 未制定相关突发事故应急预案和冰雪等灾害天气应急预案，扣1分 |
| 四 | 巡视检查管理 | 15 |  |  |
| 4.1 | 按照合同要求配置巡视人员，且定人定岗 | 2 |  | 未按照合同要求配置巡视人员且未定人定岗，扣2分 |
| 4.2 | 按要求建立巡视检查及台账管理制度；按要求进行巡视岗前培训 | 2 |  | 未建立巡视检查及台账管理制度；扣2分；未进行巡视岗前培训，无法提供培训记录，扣1分 |
| 4.3 | 巡视人员按要求进行巡视；按要求填写巡视记录，做到真实、准确、完整；协助甲方做好桥梁管养系统的信息填报及更新 | 5 |  | 巡视人员未按要求进行巡视，一次扣0.5分；未按要求填写巡视记录或巡视记录填写不真实、准确、完整，一次扣0.5分；未协助甲方做好桥梁管养系统的信息填报及更新的，扣2分 |
| 4.4 | 巡视人员发现市政设施严重破损或破损设施存在安全隐患，以及在城市桥梁安全保护区域内的爆破、深基坑开挖打桩、违规占用、爆破、施工作业、河道疏浚等违反《苏州市市政设施管理条例》，影响桥梁安全稳定运行的情况，及时上报 | 4 |  | 巡视人员发现市政设施严重破损存在安全隐患，以及在城市桥梁安全保护区域内的爆破、深基坑开挖打桩、违规占用、爆破、施工作业、河道疏浚等违反《苏州市市政设施管理条例》，影响桥梁安全稳定运行的情况，未及时上报，一次扣2分 |
| 4.5 | 巡视人员按规定统一着装；按要求配置巡视车辆且带警示标志 | 2 |  | 巡视人员未按规定统一着装，发现一次扣0.5分；未按按要求配置巡视车辆且带警示标志，扣3分 |

第六章  评标办法和评分标准

一、评标办法：

1、本项目采用综合评分法。评标结果按评审后得分由高到低顺序排列，推荐3名中标候选人。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。评标委员会直接确定排名第一的中标候选人为中标人。得分且投标报价相同的并列，则由采购代理机构组织抽签确定中标人。

2、评标时，评标委员会各成员按照招标文件规定的评分标准，独立对每个投标人的投标文件进行评价，得出每位评委对每个投标人的得分。每个投标人的最终得分按算术平均法汇总所有评委的得分得出。报价得分按文件规定的计算公式直接计算取得。所有得分保留小数点后两位，第三位四舍五入。评委评审得分和投标报价得分相加为投标人的综合评分。

二、针对中小型企业、残疾人福利企业和监狱企业的评审：

根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）、《关于做好政府采购支持企业发展有关事项的通知》（苏财购〔2020〕52号）及《关于印发<苏州市政府采购促进中小企业发展实施意见>的通知》（苏财购〔2022〕16号）的有关规定，本项目为专门面向中小企业采购的项目，不再执行价格评审优惠的扶持政策。投标单位必须提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

注：

①填报“中小企业声明函”需严格按“工信部联企业〔2011〕300号通知中的《中小企业划型标准规定》进行。

②若投标单位提供的“中小企业声明函” 或认定证明为虚假声明则视同提供虚假材料，按“政府采购法”相关规定处理并报请政府监管部门给予行政处罚。

三、评分标准

（一）价格分：(15分)

第一步：报价低于或等于最高限价的，为有效报价。超最高限价的报价为无效报价。无效报价的投标文件不进行评审，也不得标。

第二步：在所有有效报价中满足招标文件要求，且价格最低的报价为评标基准价，其他投标人的价格分按照下列公式计算（计算结果四舍五入保留两位小数）。

报价得分＝（评标基准价/投标报价）×15%×100。

（二）技术部分（62分）

1、对项目整体理解和总体管养运行维护思路比较：对项目周边自然条件、高架桥梁现状基本情况，总体思路表述等方面进行评分。非常理解且思路清晰得10分；比较理解且设计思路清晰7分；比较理解但思路表述一般的得4分；不理解思路不清晰的得1分；不提供不得分；最高10分。

2、投标单位内部管理组织结构、人员、作业人员配备：管理组织结构清晰，投入人员安排科学、有序，配备合理，人员责任明确的得7分；管理组织结构完整，有一定的计划安排，组织协调性得4分；具有管理组织结构，投入人员到位，部分计划安排合理有序，得1分；最高7分。

3、养护期间与其他单位、部门的综合协调方案，最高为7分。养护期间与其他单位、部门的综合协调方案非常合理清晰得7分，养护期间与其他单位、部门的综合协调方案比较合理清晰得4分；养护期间与其他单位、部门的综合协调方案有涉及但不全面得1分；最高7分。

4、高架管养日常巡视及运营方案、交通组织作业措施方案：方案科学合理，可行性高，针对性强，切合实际得10分；方案科学合理、针对性较强、可行性较高的得7分；方案科学合理性一般、针对性较弱、可行性一般的得4分；方案科学合理性差、不切合实际的得1分；不提供不得分；最高10分。

5、主要养护方法及常见桥梁病害的维修（须针对高架养护作业来描写）：综合评定优秀，养护办法及标准、措施满足全部采购需求且实用性强，针对常见桥梁病害有具体完善解决办法得7分；综合评定一般，部分养护办法及措施满足要求，针对常见道路病害有部分解决办法得4分；综合评定较差，部分养护办法及措施满足要求，针对常见桥梁病害解决办法较少得1分；最高7分。

6、安全文明方案比较：评审委员会根据项目管养运营过程中安全、文明控制专项方案的科学性、可实施性评审。安全、文明等控制方案最完整全面、科学合理、可操作性最强的得7分；安全、文明等控制专项方案比较完整、比较合理、可操作性较强的得4分；综安全、文明等控制专项方案简单、不详细、合理性、可操作性一般的得1分；不提供不得分；最高7分。

7、应急预案：综合评定优秀，措施科学合理，应急响应时间迅速，问题沟通和解决机制简单有效，对项目安全、环保等风险进行分析，给出应对措施，操作性强的得7分；综合评定良好，措施比较合理、应急响应时间较快，操作性较强、考虑较周全、能满足项目实施需要的得4分；综合评定一般，应急响应时间最慢，措施简单，操作性一般的得1分；最高7分。

8、特殊季节或天气防范措施：特殊季节或天气防范措施科学合理、有全面得应对措施，操作性强得7分；特殊季节或天气防范措施合理，部分措施到位且针对性强得4分，特殊季节或天气防范措施规范，有可操作的应对措施得1分；最高7分。

(三)企业综合实力（23分）

1、类似管养项目业绩：12分

2020年1月1日起至今（以合同签订之日起）投标单位具有类似项目业绩的，每提供一个得4分，最高得12分。

注：投标文件中需提供有效合同扫描件及该项目任意金额的发票扫描件。未提供以上有效资料或提供不完整的，该项不得分。

2、类似项目获奖情况：5分

自2020年1月1日起，投标单位服务过的类似项目获得过政府部门或行业协会颁发的市级及以上奖项，有一个得5分，最高得5分。（投标文件中提供相应奖项证书或表彰文件证明。）

3、体系认证证书：6分

投标人具有有效的质量管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书、环境管理体系认证证书每有一个得2分，本项最高6分。

注：投标文件中提供相应证书扫描件，还需提供该证书在中国国家认证认可监督管理委员会网站http://www.cnca.gov.cn/上查询的页面截图，上述要求提供的证明材料未提供或提供不完整的，该项都不得分。

注：针对评分标准中评分的每一条，投标人在投标文件中均应提供真实的资料并做出相应说明供评委评判，不提供相关资料的视为不具备该项得分的条件，资料须编好目录及页码。

（全文完）

备注：1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2.在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

3.《中小企业声明函》中所填的行业应与本采购标的对应的中小企业划分标准所属行业一致，不一致的不可享受相应政策优惠。

4.如未对（中型企业、小型企业、微型企业）进行勾选，视同非小微企业，不可享受相应扶持政策。