周山镇狄奔SPF生物用猪实验室项目

（ZS2025-SWZ标）

竞争性磋商文件

采购人：高邮市周山镇人民政府

招标代理：江苏顺邮工程技术有限公司

二0二五年九月

目 录

第一章 竞争性磋商公告	1

第二章 供应商须知 	5

第三章 供应商应当提交的资格证明文件	16

第四章 报价、响应文件编制和磋商保证金	17

第五章 磋商与评审 	19

第六章 竞争性磋商项目的技术要求	24

第七章 合同主要条款及合同签订方式	25

第八章 磋商响应文件部分格式	28

第一章 高邮市周山镇人民政府

关于周山镇狄奔SPF生物用猪实验室项目

竞争性磋商公告

项目概况

周山镇狄奔SPF生物用猪实验室项目采购项目的潜在供应商应在扬州市政府采购网、江苏省政府采购网获取采购文件，并于2025年10月13日9点00分（北京时间）前提交响应文件。

一、项目基本情况

项目编号：GYSY-C-202504

项目名称：周山镇狄奔SPF生物用猪实验室项目

采购方式：□竞争性谈判  R竞争性磋商  £询价

总投资：264.3620万元

最高限价：251.1439万元

采购需求：为推动村集体经济的壮大，赋能农业科技创新，该项目规划配套建设前沿科研实验室，致力于搭建产学研深度融合的桥梁，积极与高校、企业开展全方位合作。根据市《关于2025年度中央和省级财政衔接推进乡村振兴补助资金项目实施方案的批复》(邮农计[2025]53号)的文件要求，现需对约1000m2的标准化厂房进行改造(包含基建、净化空调、照明等配套设施)，其中实验区800m2，缓冲休息区200m2；购置实验笼具20个。

以上内容划分为一个标段即ZS2025-SWZ标。

合同履行期限：90天。

本项目接受联合体。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供下列材料：

1.1法人或者其他组织的营业执照等证明文件；

1.2若法定代表人参加投标的，须提供本人身份证；若授权代表参加的，须提供《法人授权书》和被授权代表身份证；

1.3供应商近三个月内任意一份依法缴纳职工社会保障资金的证明材料(税务、银行或社会保险基金管理部门出具的缴纳职工社会保障资金的缴款凭证或缴款证明)；

1.4供应商近三个月内任意一份依法纳税的缴款凭证(事业单位可不提供)；

1.5与第（1.4）条相对应的纳税申报表或经会计师事务所审计的最近一年财务报告(事业单位无需提供)；

1.6参加本次政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；

1.7未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：

根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》的规定，本项目专门面向中小企业采购，供应商磋商响应时须提供《中小企业声明函》，《中小企业声明函》不符合要求或未提供的，响应文件无效。本项目采购标的按《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号）标准所属行业区分为建筑业。

3.本项目的特定资格要求：

(1)投标人具有建筑施工总承包三级及以上资质或同时具有建筑机电安装工程专业承包三级和建筑装修装饰工程专业承包二级及以上资质，并取得有效期内的《安全生产许可证》，且在投标时间截止当日不得处于暂扣状态。

（2）拟投入本项目的项目经理为机电安装工程专业二级及以上注册建造师证书，并具有有效的B类安全生产考核合格证书，且在最近年度年检中合格。

（3）拟投入的专职安全生产管理人员必须具有有效的C类安全生产考核合格证书。

（4）本项目可组成联合体投标。若以联合体形式参加投标，联合体成员不得超过两家，需提供《联合体协议》和联合体成员单位的《中小企业声明函》。联合体成员均需提供本项目资格资信证明材料。

三、获取采购文件

1.时间：自磋商公告发布之日起5个工作日。5个工作日后仍可下载采购文件，但不作为供应商权益受到损害的证明材料和依据。

2.获取方式：本项目采用网上注册登记方式。

3.潜在供应商访问政府采购管理交易系统（苏采云）的网络地址和方法：

（1）潜在供应商访问政府采购管理交易系统（苏采云）的方法：“苏采云”系统用户注册--获取“CA数字证书”--CA绑定与登录--网上报名--下载采购文件（后缀名为“.kedt”）--将后缀名为“.kedt”的采购文件导入政府采购客户端工具--制作投标文件--导出加密的投标文件（后缀名为zip）--通过“苏采云”系统上传投标文件。

（2）“CA数字证书”的获取：供应商需办理CA锁，“苏采云”系统目前仅支持“苏采云”系统下的政务CA，省内各地区办理的“苏采云”系统下的政务CA全省通用。

（3）“CA数字证书”的办理材料以及供应商操作手册详见：

http://zfcg.yangzhou.gov.cn/zfcg/xzzx/202309/4d7de1f7865f4a2894fc22bc452f94d8.shtml。

（4）潜在供应商访问“苏采云”系统的网络地址和方法：“苏采云”系统的网址：http://jszfcg.jsczt.cn/。

（5）采购文件（后缀名为“.kedt”）、供应商操作手册及政府采购客户端工具也可通过“苏采云”系统--已报名项目--报名详情页面内相应链接进行下载。

（6）招标代理机构（采购代理机构）将数据电文形式的采购文件加载至“苏采云”系统，供潜在供应商下载或者查阅。

（7）苏采云系统使用谷歌浏览器参与不见面开标。

四、响应文件提交

截止时间： 2025年 10 月 13 日 9 点 00 分(北京时间)

投标地点：“苏采云”系统（网址： http://jszfcg.jsczt.cn/）“报名详情”

五、开启（竞争性磋商）

截止时间： 2025年 10 月 13 日 9 点 00分 (北京时间)

开标地点：“苏采云”系统（网址： http://jszfcg.jsczt.cn/）“开标大厅”

六、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

七、其他补充事宜

1、根据江苏省财政厅《关于做好政府采购支持企业发展有关事项的通知》(苏财购【2020】52 号)文件的要求，本项目免收磋商保证金。

2、供应商如确定参加投标，请如实填写《供应商（联合体供应商）参加投标确认函》并于2025年10月8日17:00 前发送至邮箱jssy123123@126.com或送至代理公司，联系电话：18205142808 (邮件标题注明公司全称+项目名称)。因供应商填写有误或未按时发送，其相应责任和风险由供 应商自行承担。有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注“扬州市政府采购网”、“江苏省政府采购网”发布的信息或更正公告。

2、本次采购采用“政府采购管理交易系统（苏采云）”，招标、投标、评标和中标结果发布全程电子化，开标方式为不见面开标。供应商应当按照《政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册》参加投标活动。如供应商未按要求操作，由此所产生的风险由供应商自行承担。

3、供应商如确定参加磋商，可自行下载采购文件及有关资料，按照《操作手册》进行注册，领取CA和办理电子签章，并按《操作手册》要求制作、上传电子投标文件，技术支持联系方式：13813140731。

4、竞争性磋商、竞争性谈判、单一来源采购项目将与供应商就磋商（谈判）文件进行线上磋商（谈判），请供应商在开标前登录谷歌浏览器进入不见面大厅，并准备好耳麦和摄像设备。因供应商网络与电源不稳定、未按要求配置上述设备、上述设备发生故障等自身原因，导致磋商（谈判）失败，供应商自行承担其后果。

5、潜在供应商对采购文件项目需求部分的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复。

6、本次采购不收取投标保证金。

7、本项目接受联合体投标。

8、有关本次采购的事项若存在变动或修改，敬请及时关注“扬州市政府采购网”、“江苏省政府采购网”发布的信息。

9、有关招投标事务和本项目的补充公告，敬请关注本中心网站发布的信息(网

址：http://gaoyou.yangzhou.gov.cn/gyzfcgw/)。

八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名    称：高邮市周山镇人民政府

地    址：高邮市周山镇中奎路72号

联 系 人：薛主任

联系方式：13852175858

2.采购代理机构信息

名    称：江苏顺邮工程技术有限公司

地　　址：高邮市海潮东路47-18号406室

联系人：史俊杰

联系方式：18205142808

第二章 供应商须知

1、采购方式

1.1 本次采购采取竞争性磋商方式。

2、供应商

2.1 参加竞争性磋商的供应商以下简称“供应商”，是指参加磋商并符合采购文件规定资格条件的法人、其他组织或者自然人。

2.2合格的供应商

2.2.1 满足采购公告中供应商的资格条件要求的规定。

2.2.2 满足本文件实质性条款的规定。

3、适用法律

3.1 本次采购及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

4、参加磋商费用

4.1 供应商应自行承担所有与参加磋商有关的费用，无论磋商过程中的做法和结果如何，（代理公司）(以下简称代理机构)在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2本项目标底编制费和招标代理费等所有费用均由中标人支付。招标代理费费用根据计价格[2002]1980号文*90%计取。

（1）代理服务费以人民币支付；

（2）代理服务费一次性以电汇、转账等非现金形式支付；

（3）标底编制费和招标代理费不在磋商报价中单列，包含在磋商总价中，由成交单位支付给代理机构。

4.3专家评审费按扬财购【2020】40 号文《关于进一步规范扬州市政府采购专家评审费标准的通知》执行。

5、采购文件的约束力

5.1 供应商一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本采购文件的规定和约束。

6、采购文件构成

6.1 采购文件有以下部分组成：

（1）采购公告

（2）磋商须知

（3）合同条款及格式

（4）项目需求

（5）评审方法与评审标准

（6）竞争性磋商响应文件格式

请仔细检查采购文件是否齐全，如有缺漏请立即与代理机构联系解决。

6.2 采购的最小单位是包。采购服务数量及技术要求中未分包的，供应商对要求提供的服务不得部分响应；采购服务数量及技术要求中已经分包的，应当以包为单位响应。

6.3 采购文件如果要求供应商提交备选响应方案的，供应商可以提交备选方案；否则，备选方案将被拒绝。

6.4 供应商应认真阅读采购文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按采购文件要求和规定编制响应文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其响应文件对采购文件作出实质性响应，否则其风险由供应商自行承担。

7、采购文件的澄清

7.1 任何要求对采购文件进行澄清的供应商，应在提交首次响应文件截止时间至少5日前按采购公告中的通讯地址，以书面形式通知代理机构。

8、采购文件的修改

8.1 提交首次响应文件截止之日前，采购人、采购代理机构或者磋商小组可以对已发出的磋商文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改的内容作为磋商文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购人、采购代理机构应当在提交首次响应文件截止时间至少5日前，通知所有获取磋商文件的供应商；不足5日的，采购人、采购代理机构应当顺延提交首次响应文件截止时间。

8.2采购文件的修改将在“高邮市政府采购网”、“扬州市政府采购网”、“江苏省政府采购网”公布，补充文件将作为采购文件的组成部分，并对供应商具有约束力。

9、采购文件的语言、度量衡单位、货币

9.1供应商提交的响应文件以及供应商与代理机构就有关磋商的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

9.2 除技术性能另有规定外，采购文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

9.3采购文件中的服务单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。采购文件中另有规定的按规定执行。

10、响应文件构成

10.1磋商文件由以下部分组成

(1) 响应文件的资格部分

(2) 响应文件的商务部分

(3) 响应文件的技术部分

(4) 响应文件的其他部分（供应商认为有必要提供的声明和文件，如有自拟并自行添加）

10.2 供应商应当根据采购文件要求编制响应文件，响应文件应对采购文件提出的要求和条件作出响应，并在相应的响应文件中逐条标明满足与否。

11、证明供应商资格及符合采购文件规定的文件

11.1供应商应按要求提交资格证明文件及符合采购文件规定的文件。

11.2供应商应提交证明其有资格参加磋商和成交后有能力独立履行合同的文件。

11.3供应商除必须具有履行合同所需提供的产品或服务的能力外，还必须具备相应的财务、技术方面的能力。

11.4供应商应提交根据合同要求提供的证明服务质量合格以及符合采购文件规定的证明文件。

11.5证明供应商所提供服务与采购文件的要求相一致的文件可以是手册、图纸、文字资料和数据。

12、磋商响应报价表

12.1 供应商应按照采购文件规定格式填报磋商响应报价表，每项服务只允许有一个报价，任何有选择的报价将不予接受。

12.2 标的物

采购人需求的服务供应、安装，调试及有关技术服务等。

12.3其它费用处理

采购文件未列明，而供应商认为必需的费用也需列入报价。

13、技术参数响应及偏离表、商务条款响应及偏离表及磋商服务说明

13.1 对采购文件中的技术与商务条款要求逐项作出响应或偏离，并说明原因；

13.2 提供参加本项目类似案例简介；

13.3 详细阐述所投服务的主要组成部分、功能设计、实现思路及关键技术；

13.4 供应商认为需要的其他技术文件或说明。

14、服务承诺及售后服务机构、人员的情况介绍

14.1供应商的服务承诺应按不低于采购文件中商务要求的标准。

14.2提供供应商有关售后服务的管理制度、售后服务机构的分布情况、售后服务人员的数量、素质、技术水平及售后服务的反应能力。

15、磋商响应函

15.1 供应商应按照扬州市政府采购交易管理系统提供的格式完整、正确填写磋商响应函。

16、磋商响应有效期

16.1 磋商响应有效期为代理机构规定的响应文件接收截止时间后六十（60）天。磋商响应有效期比规定短的将被视为非实质性响应性而予以拒绝。

16.2 在特殊情况下，代理机构于原磋商响应有效期满之前，可向供应商提出延长磋商响应有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。供应商可以拒绝代理机构的这一要求而放弃磋商响应；同意延长磋商响应有效期的供应商既不能要求也不允许修改其响应文件。本采购文件受磋商响应有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

17、响应文件的递交

17.1 电子响应文件的递交供应商应当按照《操作手册》规定，在磋商响应截止时间前制作并上传电子响应文件。

17.2政府采购管理交易系统（苏采云）相关要求是本采购文件的组成部分。

17.3供应商应对 CA 证书妥善保管，如被他人盗用投标，因此带来的结果均由供应商自行承担。

17.4供应商应当对采购文件提出的要求和条件作出实质性响应，并在电子投标系统逐条应答。

17.5供应商应对要求提供的资格证明文件（如资质证书、资格证书）、技术资料（如白皮书、彩页、手册、检测报告等）扫描上传至投标系统。

17.6各供应商应在规定时间内凭CA证书进行网上解密。

18、磋商响应截止日期

18.1 供应商上传电子响应文件的时间不得迟于采购公告中规定的磋商响应截止时间。

供应商应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因供应商自身原因造成的电子响应文件上传不成功由供应商自行承担全部责任。

18.2 代理机构可以按照规定，通过修改采购文件延长磋商截止日期，在此情况下，供应商的所有权利和义务以及供应商受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

19、响应文件的拒收

19.1代理机构拒绝接收在其规定的磋商截止时间后上传的任何响应文件。

20、响应文件的撤回和修改

20.1 响应文件的撤回

20.1.1 电子响应文件的撤回

供应商可在磋商截止时间前，撤回其电子响应文件，具体操作方法见《操作手册》。

20.1.2 供应商撤回电子响应文件，则认为其不再参与本项目磋商谈判。

20.2 响应文件的修改

供应商可在磋商截止时间前，对其电子响应文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

20.3 在磋商截止时间之后，供应商不得对其电子响应文件作任何修改。

20.4 在磋商截止时间至采购文件中规定的磋商有效期满之间的这段时间内，供应商不得撤回其响应文件。

21、磋商

21.1 代理机构将在采购公告中规定的时间和地点组织磋商开始仪式。供应商应当按照《操作手册》规定，参加磋商活动。

21.2供应商在磋商过程中涉及到的响应文件解密等工作，应按照《操作手册》规定执行。

22、磋商小组

22.1 磋商开始后，代理机构将立即组织磋商小组进行评审。

22.2磋商小组由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

22.3磋商小组独立工作，负责评审有效响应文件并确定成交候选供应商。

23、评审过程的保密与公正

23.1评审专家应当遵守评审工作纪律，不得泄露评审情况和评审中获悉的商业秘密。

23.2在评审过程中，供应商不得以任何行为影响评审过程，否则其响应文件将被作为无效响应文件。

23.3 在评审期间，代理机构将设专门工作人员与供应商联系。

23.4 代理机构和磋商小组不向未成交的供应商解释未成交原因，也不公布评审过程中的相关细节。

24、磋商的澄清

24.1评审期间，磋商小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件以电子函件形式提交但并非对每个供应商都作澄清要求。

24.2接到磋商小组澄清要求的供应商应按磋商小组规定的时间和格式在“政府采购管理交易系统（苏采云）”中做出澄清，澄清的内容作为响应文件的补充部分。具体操作方式见《操作手册》。

24.3 接到磋商小组澄清要求的供应商如未按规定做出澄清，其风险由供应商自行承担。

25、对响应文件的初审

25.1响应文件初审分为资格审查和符合性审查。

25.1.1资格审查：依据法律法规和采购文件的规定，对响应文件中的资格证明文件进行审查。以确定供应商是否具备参加磋商的资格。

25.1.2符合性检查：依据采购文件的规定，由磋商小组从响应文件的有效性、完整性和对采购文件的响应程度进行审查，以确定是否对采购文件的实质性要求作出响应。

25.1.3 未通过资格审查或符合性审查的供应商，代理机构将在“政府采购管理交易系统（苏采云）”中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评审结束后，代理机构将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。

25.2在详细评审之前，磋商小组将首先审查每份响应文件是否实质性响应了采购文件的要求。实质性响应的响应文件应该是与采购文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留。

所谓重大偏离或保留是指与采购文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与采购文件不一致，而且限制了合同中买方（采购人）和见证方（代理机构）的权利或供应商的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的供应商的竞争地位产生不公正的影响。是否属于重大偏离由磋商小组按照少数服从多数的原则作出结论。磋商小组决定响应文件的响应性只根据响应文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

25.3如果响应文件实质上没有响应采购文件的要求，磋商小组将予以拒绝，供应商不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其响应文件成为实质性响应的文件。

25.4 供应商在开、评标全过程中应保持通讯畅通，并安排专人与代理机构及磋商小组联系。

26、磋商程序及评审方法和标准

26.1磋商程序

26.1.1 对于通过资格性和符合性审查的供应商，磋商小组所有成员将集中与单一供应商在”政府采购管理交易系统（苏采云）”中分别进行磋商。

在磋商过程中，磋商小组可能根据磋商文件和磋商情况实质性变动的内容有：采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款。对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组将以电子函件形式同时通知所有参加磋商的供应商。供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应文件，并加盖电子签章。

26.1.2 采购文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，磋商结束后，磋商小组将要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价。

采购文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求，需经磋商由供应商提供最终设计方案或解决方案的，磋商结束后，磋商小组将按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上供应商的设计方案或者解决方案，并要求其在规定时间内提交最后报价。

最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。符合《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》第三条第四项及《财政部关于竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》（财库[2015]124号）规定情形的，提交最后报价的供应商可以为2家。

26.1.3 供应商未在磋商小组规定的时间内完成最后报价的视为放弃磋商，其响应按无效响应处理。最后报价须加盖电子签章。已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商。

26.2 评审方法和标准

26.2.1评审方法。经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。

综合评分法，是指响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。评审时，磋商小组各成员独立对每个有效响应的文件进行评价、打分，然后汇总每个供应商每项评分因素的得分。

26.2.2评审标准

见本采购文件第五章规定。

27、无效响应及采购活动终止的情况

27.1无效响应条款

27.1.1 供应商未按照采购文件要求上传电子磋商响应文件的。

27.1.2 供应商未成功解密电子磋商响应文件的。

27.1.3 供应商不具备采购文件中规定资格要求的。

27.1.4 未通过符合性审查的。

27.1.5 不符合采购文件中规定的其他实质性要求和条件的（本采购文件中斜体且有下划线部分为实质性要求和条件）。

27.1.6 供应商被 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网"(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。若接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

27.1.7 本项目采购产品被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”、强制采购范围，而供应商所磋商产品不在强制采购范围内的。

27.1.8 响应文件未按照采购文件要求加盖电子签章。

27.1.9 其他法律、法规及本采购文件规定的属无效响应的情形。

27.2 采购活动终止的情况：

27.2.1 因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；

27.2.2 出现影响采购公正的违法、违规行为的；

27.2.3 除本磋商文件第26.1.2条第三款规定的情形外，在采购过程中符合要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的。

27.2.4 因重大变故，采购任务取消的。

27.3 异常低价投标（响应）

27.3.1投标（响应）报价低于采购项目预算50%的，即投标（响应）报价<采购项目预算×50% ；

27.3.2投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45% ；

27.3.3评审委员会认定的供应商报价过低、有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

27.3.4启动异常低价投标（响应）审查后，评审委员会应当要求相关供应商在评标现场合理的时间内，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及相关证明材料，对投标（响应）价格作出解释，由评审委员会结合同类产品在主要电商平台的价格、该行业当地薪资水平等情况，依据专业经验对供应商报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。审查相关情况应当在评审报告中进行记录。

28、确定成交单位

28.1 磋商小组根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐3名以上成交候选供应商，并编写评审报告。符合本文件第26.1.2条情形的，可以推荐2家成交候选供应商。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。

28.2 采购人应根据磋商推荐的成交候选人，按照排序由高到低的原件确定成交供应商。

28.3 代理机构将在“扬州市政府采购网”、“高邮市政府采购网”发布成交公告，公告期限为1个工作日。

28.4 若有充分证据证明，成交供应商出现下列情况之一的，一经查实，将被取消成交资格：

28.4.1 提供虚假材料谋取成交的；

28.4.2 向采购人、代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

28.4.3 恶意竞争，最终总报价明显低于其自身合理成本且又无法提供证明的；

28.4.4 属于本文件规定的无效条件，但在评审过程中又未被磋商小组发现的；

28.4.5 与采购人或者其他供应商恶意串通的；

28.4.6 采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

28.4.7 不符合法律、法规的规定的。

29、质疑处理

29.1提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

对项目需求部分的质疑，潜在供应商应向采购人提出，由采购人负责答复。

29.2供应商认为采购文件、采购过程和中标或成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人或代理机构提出质疑。

29.2.1对采购文件提出质疑的，应当在获取采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日起7个工作日内提出。

29.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日起7个工作日内提出。

29.2.3对成交结果提出质疑的，为成交结果公告期限届满之日起7个工作日内提出。

29.3供应商应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，代理机构、采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。

29.4质疑函必须按照《质疑函范本》及《授权委托书》要求的格式和内容进行填写，格式见网址：http://zfcg.yangzhou.gov.cn。供应商如组成联合体参加磋商，则《质疑函范本》及《授权委托书》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

29.5 代理机构及采购人只接收以纸质原件形式送达的质疑。

采购人质疑接收人及联系方式见采购文件第一章。

29.6代理机构收到质疑申请后，将对质疑的形式和内容进行审查，如质疑内容、格式不符合规定，代理机构将告知质疑人进行补正。

29.7质疑人应当在法定质疑期限内进行补正并重新提交质疑函。

29.8 以下情形的质疑不予受理

29.8.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

29.8.2 超出政府采购法定期限的质疑。

29.8.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

29.8.4 未参加磋商活动的供应商或在磋商活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

29.8.5供应商组成联合体参加磋商，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

29.9 供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，代理机构有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

29.10代理机构应当在收到供应商的书面质疑后7个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商，但答复的内容不得涉及商业秘密。

30、成交通知书

30.l 成交结果确定后，代理机构将向成交供应商发出成通知书。

30.2 成交供应商可在“扬州市政府采购交易管理系统（苏采云）”成交通知书下载模块中自行下载成交通知书。

30.3成交通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和成交供应商均具有法律效力。成交通知书发出后，采购人改变成交结果的，或者成交供应商放弃成交项目的，应当依法承担法律责任。

31、 签订合同

31.l成交供应商应在成交通知书发出之日起十五日内，按照采购文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。

31.2 采购文件、成交供应商的响应文件及磋商过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

31.3 合同在“政府采购管理交易系统（苏采云）”中签订，签订合同后，成交供应商不得将货物或服务及其他服务进行转包。未经采购人同意，成交供应商也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同，成交供应商的履约保证金将不予退还。转包或分包造成采购人损失的，成交供应商应承担赔偿责任。

31.4采购人不得向成交供应商提出任何不合理的要求作为签订合同的条件，不得与成交供应商私下订立背离合同实质性内容的协议。所签订的合同不得对采购文件确定事项和成交供应商响应文件作实质性修改。

32、其他

32.1 依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》享受享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

第三章 供应商应当提交的资格、资信证明文件

- 1.证明供应商合格和资格的文件

1.1 供应商应提交证明其有资格参加竞争性磋商和中标后有能力履行合同的文件，并作为其磋商文件的一部分。

- 1.2 供应商资格部分包括(但不限于)

- ★1、投标人资格声明(原件)

- ★2、若法定代表人或负责人参加投标的，须提供本人身份证复印件(复印件加盖投标人公章)；若授权代表参加投标的，须提供《法定代表人或负责人授权委托书》(原件)和被授权人身份证复印件(复印件加盖投标人公章)

- ★3、营业执照副本、企业资质证书、企业安全许可证、项目经理执业资格证书及B类证书、安全员及C类证书复印件。

- ★4、项目经理、安全员及授权人委托人须为投标单位自有职工，近3月内任意一个月的社保缴纳证明材料。(复印件加盖投标人公章)

- ★5、投标人近三个月内任意一份依法纳税的缴款凭证（事业单位可不提供）(复印件加盖投标人公章)。

- ★6、投标人须提供经会计师事务所审计的上一年度财务报告。

- ★7、投标人政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明(原件)

- ★8、 通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等渠道查询相关主体信用记录，提供查询截图(加盖投标人公章)。

- ★9、高邮市政府采购供应商廉洁自律承诺书(原件)；

- ★10、供应商信用承诺函(原件)；

- ★11、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料；

- ★12、中小企业声明函(原件)；

- 13、残疾人福利性单位声明函(原件)；

- ★14、未发生重大质量事故、安全事故承诺书(原件，格式自拟)；

- ★15、联合体协议书（如有）；

- 16、供应商认为需要提供的其他资料。(涉及评分内容)。

- 投标文件的正本和副本中均须提供资格证明文件。上述打★号为必备项，含括号中内容，若有缺失，将导致投标被拒绝且不允许在开标后补正；上述未打★号为备查项，若缺项，则投标文件仍然有效，但将影响评分结果。

- 注：以上材料需在投标文件中提供清晰的扫描件。

第四章 报价、响应文件编制和磋商保证金

- 1.投标报价

1.1 供应商应在投标文件中提供详细的报价清单。

1.2 说明：本项目为竞争性磋商项目，开标时开标一览表的内容不宣读。

1.3 供应商应彻底踏勘现场，以充分了解项目位置、交通状况以及工作范围等任何影响磋商报价的情况。

1.4 供应商成交后根据本单位的最终总报价和首轮明细报价，自行调整各明细单价(愿则上除不可竞争费外，其他各分项报价同比例下浮)，直至合价和最终总报价(以元为单位，保留两位小数)相符，报采购人和预算编制单位(如有)审核，审核通过后，后期根据审核后的明细报价，按实结算。

- 2.响应文件的语言、计量单位、货币和编制

2.1 供应商提交的响应文件、技术文件和资料，包括图纸中的说明，以及供应商与代理机构就有关竞争性磋商的所有来往函电均应使用中文。响应文件中若有英文或其他语言文字的资料，应提供相应的中文翻译资料。

2.2 供应商所使用的计量单位应为国家法定计量单位。

2.3 供应商应用人民币报价。

2.4 响应文件应字迹清楚、内容齐全、不得涂改。如有修改，修改处须有供应商公章及法定代表人或其授权的供应商代表签字。

2.5 响应文件应按照磋商文件规定的顺序，统一用 A4 规格幅面打印、装订成册并编制目录，由于编排混乱导致响应文件被误读或查找不到，责任由供应商承担。

2.6 供应商应在响应文件中写清相应的项目编号、项目名称、供应商全称、地址、电话、传真等。

- 3.响应文件的组成

供应商的响应文件应包括下列内容：

(1) 响应文件的资格部分

(2) 响应文件的商务部分

1、*磋商声明；

2、*磋商函；

3、*报价一览表；

4、*详细的工程量清单报价表(分析表可以不打印)；

5、磋商人认为需要提供的其他商务资料。

(3) 响应文件的技术部分

内容需包含有评分项目中的内容。

(4) 响应文件的其他部分

4.磋商保证金

本项目不收取投标保证金。

第五章 磋商与评审

- 1.磋商仪式

1.1 江苏顺邮工程技术有限公司将在竞争性磋商公告中规定的时间和地点组织磋商。供应商应委派携带有效证件的代表准时参加，参加磋商的代表需签名以证明其出席。

1.2 磋商仪式由江苏顺邮工程技术有限公司主持， 竞争性磋商领导小组成员、采购人代表、监督代表、供应商代表以及有关工作人员参加。

- 2.磋商小组

2.1 磋商仪式结束后，代理机构将立即组织磋商小组进行磋商。

2.2 磋商小组将按规定由采购人代表和评审专家共 3 人以上单数组成。

- 3.磋商工作纪律及保密

3.1 评审专家应当遵守评审工作纪律，不得泄露评审情况和评审中获悉的商业秘密。

- 4.磋商小组工作原则

4.1 磋商小组成员应当按照客观、公正、审慎的原则，根据磋商文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审。未实质性响应磋商文件的响应文件按无效响应处理，磋商小组应当告知提交响应文件的供应商。磋商文件内容违反国家有关强制性规定的，磋商小组应当停止评审并向采购人或者采购代理机构说明情况。

- 5.响应文件审查

5.1 磋商小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

- 6.供应商澄清

6.1磋商小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件将以书面形式作出。供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人或其授权代表签字或者加盖公章。

- 7.磋商程序、最后报价、综合评分

7.1 磋商小组所有成员应当集中与单一供应商分别进行磋商，并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。

7.2 在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组应当及时以书面形式同时通知所有参加磋商的供应商。供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应文件，并由其法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。

7.3 磋商文件能够详细列明采购标的的服务要求的，磋商结束后，磋商小组将要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价。最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。

7.4 已提交响应文件的供应商， 在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商。代理机构将退还退出磋商的供应商的磋商保证金。

7.5 经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用竞争性磋商对提交最终报价的供应商的响应文件和最终报价进行综合评分。竞争性磋商，是指响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。

7.6 评审时，磋商小组各成员独立对每个有效响应的文件进行评价、打分，然后汇总每个供应商每项评分因素的得分。

7.7 磋商小组应当根据综合评分情况， 按照评审得分由高到低顺序推荐3名成交候选供应商，并编写评审报告。评审得分相同的，按照最后报价由高到低的顺序推荐。得分且投标报价相同的并列，投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

- 8.响应无效和终止磋商活动条款

8.1 响应无效条款

(1)未按照竞争性磋商文件规定要求密封、签署、盖章的；

(2)供应商不具备竞争性磋商文件中规定资格条件的；

(3)不符合法律、法规和竞争性磋商文件中规定的其他实质性要求的；

(4)其他法律、法规及本竞争性磋商文件规定的属响应无效的情形；

(5)终止竞争性磋商采购活动的条款；

(6)未提供详细的工程量清单报价表；

8.2 出现下列情形之一的，代理机构将终止竞争性磋商采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：

(1)因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；

(2)出现影响采购公正的违法、违规行为的；

(3)在采购过程中符合要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的。

- 9.确定成交、询问及质疑

9.1 确定成交供应商

采购人在收到评审报告后 5 个工作日内，从评审报告提出的成交候选供应商中，按照排序由高到低的原则确定成交供应商。

江苏顺邮工程技术有限公司在成交供应商确定后 2 个工作日内在“江苏省招标投标公共服务平台”公告成交结果。

9.2 询问及质疑

询问及质疑依据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》及相关法律法规处理。

- 10.评标方法

本项目采用竞争性磋商，评委会将对确定为实质性响应招标文件要求的投标文件进行评价和比较。评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列，投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分排序推选前三名中标候选人。

评分标准

一、评审方法

本项目采用综合评分法，评标委员会将对通过资格后审的各投标人的投标报价、技术和服务方案、投标人提供的资质和业绩情况等方面进行综合评审，评标委员会各成员应当独立对每个有效投标人的投标文件进行评价、打分。经统计，得出各投标人的最终评审分,按最终评审分由高到低顺序排列。得分相同的，按照最后报价由低到高顺序推荐。得分且最后报价相同的，按技术指标优劣顺序推荐，并形成评标意见。

二、政府采购政策功能落实：

1、本项目专门面对中小企业采购，故对小微、残疾人和监狱戒毒企业不做价格扣除优惠。

| 序号 | 评分项目 | 评分细则 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 报价得分 (40分) | 价格分统一采用低价优先法计算，即满足磋商文件要求且最后报价最低的为评标基准价，其价格分为满分，其他投标人的价格分统一按照下列公式计算（小数点保留两位）：磋商报价得分=（磋商基准价/最后磋商报价）×40分。超过预算价的为无效投标。(小数点保留两位)。 评标委员会认为投标人的磋商后报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。 | 40 |
| 2 | 施工方案 (54分) | 1)施工总体部署（10分）：方案科学、严密、合理，描述详细，针对性和可操作性强的得10分；方案较科学合理，描述较为详细，针对性较强、不存在实施难度的得8分；方案基本合理，描述较差，针对性和可操作性性较差的得6分；方案简单，描述略欠缺，存在一定实施难度的得4分。 | 10 |
|  |  | 2)主要分部、分项施工方法（10分）：方案科学、严密、合理，描述详细，针对性和可操作性强的得10分；方案较科学合理，描述较为详细，针对性较强、不存在实施难度的得8分；方案基本合理，描述较差，针对性和可操作性性较差的得6分；方案简单，描述略欠缺，存在一定实施难度的得4分。 | 10 |
|  |  | 3)针对本工程特点采用的特殊措施（10分）：措施科学、严密、合理，描述详细，针对性和可操作性强的得10分；方案较科学合理，描述较为详细，针对性较强、不存在实施难度的得8分；方案基本合理，描述一般，针对性和可操作性性一般的得6分；方案简单，描述略欠缺，存在一定实施难度的得4分。 | 10 |
|  |  | 4)质量、工期保证措施（10分）：措施科学、严密、合理，描述详细，针对性和可操作性强的得10分；方案较科学合理，描述较为详细，针对性较强、不存在实施难度的得8分；方案基本合理，描述一般，针对性和可操作性性一般的得6分；方案简单，描述略欠缺，存在一定实施难度的得4分。 | 10 |
|  |  | 5)安全生产和文明施工措施（7分）：安全文明施工及环境保护措施合理、全面，符合相关标准、规范、规程，针对性强的，得7分；安全文明施工及环境保护措施不全面，针对性较差的，得5分；安全文明施工及环境保护措施简单，没有针对性的，得3分；不提供得1分。 | 7 |
|  |  | 6)主要施工机械和工具、主要周转材料、劳动力安排一览表（7分）：拟投入本项目的技术设备科学、合理，管理制度完善，使用方案详细且针对性强，技术人员配备合理、考虑周全的得7分；拟投入项目的技术设备较科学、合理，管理制度较完善，使用方案较详细，针对性良好，技术人员配备较合理、考虑较周全的得5分；拟投入技术设备基本符合项目实际、管理制度较差、使用方案较差；技术人员配备、能满足项目实施需要的得3分；拟投入技术设备和技术人员较弱，管理制度不够完善的得1分。 | 7 |
| 3 | 企业综合实力 (6分) | 1、投标人自2022年1月1日以来 (以交/竣工时间为准) ，完成过类似动物用房项目，且已交工验收合格，有一个得2分，最多得6分。（同时提供合同、验收证明或者完工证明文件原件扫描件）。 | 6 |

注： 评分标准中要求提供的原件材料中，如为电子件或批准文件，提供网络截图即可，但投标人必须为其真实性承担责任，如弄虚作假，根据《政府采购法》等相关法律法规予以处罚。

第六章 竞争性磋商项目的技术要求

本项目为周山镇狄奔SPF生物用猪实验室项目，具体要求如下，投标人须提供满足以下要求的服务，不得有负偏离：

一、项目概况

对约1000m2的标准化厂房进行改造(包含基建、净化空调、照明等配套设施)，其中实验区800m2，缓冲休息区200m2；购置实验笼具20个。

以上项目划分为一个标段，具体内容见工程量清单，做法详见图纸。

二、本工程采用的技术规范

本工程施工中的工序验收、分部项工程验收、中间验收及竣工验收等按建设工程现行的有关施工及验收规范、质量检验评定标准执行；材料检验、试验按国家和地方颁布的技术规范、标准、规程执行。

三、对材料的质量和试验要求

所有工程中使用的材料、设备、成品、半成品等必须提供齐全的质量保证资料，并按现行的有关规定进行检验、试验；承包方必须主动按工程监理的程序向监理方报验，经监理方书面认可后方可用于工程。

四、对施工工艺的特殊要求

按现行的国家和地方的规定及标准执行。

五、有关说明

本采购文件中有关技术与商务条款的相关要求为基准要求，如投标人不能完全符合此基准要求，可高于此基准要求进行投标，采购人将不接受低于该基准要求（负偏离）的投标，投标人需对此基准要求作实质性响应。

第七章 合同主要条款及合同签订方式

建设工程施工合同采用合同示范文本（GF—2017—0201）。

（一）协议书

（二）通用条款

（三）专用条款

（四）主要条款

1、工期

本工程的工期见招标文件，工期延误每延误一天按2000元/天罚款，最多不得超过合同工期后一个月，否则招标人有权终止合同。工期延误赔偿限额为合同价的10%，具体开工日期以甲方开工令为准。

2、质量

合格,确保通过相关部门检测、验收、并网运行。如因供应商原因(设备质量、安装错误)导致的整改和重新调试造成的一切费用，由供应商自行承担，

3、材料设备供应

本工程材料：部分材料保留甲控乙供的权力，本工程所有材料价格均为固定价，不考虑任何施工因素及市场价格因素；

本项目为固定单价合同，竣工结算均按原投标单价执行。

4、履约保证金：本项目收取履约保证金。

4.1 履约保证金的金额为成交价的10%，履约担保可以采用银行保函或现金、支票、电子履约保函（保险）、担保等形式。采用银行保函时，出具保函的银行级别：国有商业银行或股份制商业银行的分行及其以上银行。出具电子履约保函（保险）：具体要求详见关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知（苏财购【2023】150号）。在成交合同签订前向采购人缴纳或提交，未按规定缴纳或提交履约保证金的视为放弃中标。

4.2履约保证金的退还：合同履行结束后，承包人凭发包人签署的项目验收单或项目验收报告，向发包人提请办理履约保证金退还手续，发包人在收到提请后十五日内以非现金形式予以退还，逾期退还的，按中国人民银行同期贷款基准利率支付超期资金占用费，但因承包人自身原因导致无法及时退还的除外。

4.3履约保证金不予退换的情形：（1）签订合同后，承包人不得将工程及其他服务进行转包。未经发包人同意，承包人也不得采用分包的形式履行合同，否则发包人有权终止合同，承包人的履约保证金将不予退还。转包或分包造成发包人损失的，承包人应承担赔偿责任。（2）如承包人未能履行合同规定的义务，给发包人造成损失的，发包人有权从履约保证金中取得补偿。履约保证金扣除发包人应得的补偿后余额在上述规定时间内退还给承包人。

5、工程付款

按照工程进度拨款，项目验收合格后付至审定价的97%，余款满一年后结清。

6、变更结算方式

变更结算调整方法：以图纸设计变更和招标人要求变更为依据，只调整变更部分，变更费用让利按投标报价时让利幅度同等让利[投标让利幅度=1-投标报价/招标人预算价]。

风险范围以外合同价款调整方法：

⑴ 由工程设计变更或招标人要求变动的内容引起的工程量清单中，已有项目的工程量的增加或减少，其相应综合单价不变，若该分部分项工程量变更超过15%，则综合单价由承包人或发包人另行商定，工程量据实增减；类似于投标工程的价格，可以参照招标时类似的综合单价。

⑵新增零星工程以实际签证为准，其价格由承包人提出，并经发包人认可后作为结算的依据。

⑶附属工程的工程量按实结算，让利幅度同中标让利幅度。

7、保修

保修按国家有关规定执行。

8、分包规定

本工程不得进行分包，如承包人擅自将工程全部或其中的一部分转包或分包给其它单位，发包人有权终止合同，由此造成的一切损失由承包人承担。投标人拟将部分非主体工程分包的，应在投标文件中载明。

9、违约责任

甲乙双方如发生违约纠纷，应在分清责任的前提下，协商解决，如实在无法协商，可提请高邮市人民法院诉讼。违约责任详见专用条款。

双方约定的承包人其他违约责任：承包人明确表示或者以其行为表明不履行合同主要义务的，发包人有权解除合同。承包人除赔偿发包人的损失外，另按工程总价的5%支付违约金。

10、设计变更

⑴施工期间，建设单位设计变更通知是合同及施工设计图纸的补充和完善，承包人不得拒绝。

⑵由于工程设计变更导致本合同工程量增减变化时，是对合同价款增减调整的依据。

⑶承包人不得以设计变更或工程量的变化为理由，解除或修改合同对其规定的责任和义务。

11、其他

（1）承包人应按江苏省和扬州市的有关安全文明施工规定进行施工。

（2）承包人应采取必要的安全防护措施，消除事故隐患，随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查；如承包人收到监理人或发包人的指令后未在规定期限内完成有效整改、消除事故影响、隐患的，须按本合同规定承担违约责任。造成发包人损失的，由承包人赔偿损失。

（3）乙方负责本工程施工过程中的所有安全生产责任，如发生安全事故与发包人无关。

（4）本工程要求承包人合理施工，协调周边关系、噪音污染防治等工作由承包方负责。

（5）承包人必须为从事高空、危险作业的职工以及劳动部门规定范围的职工办理意外伤害保险。对于承包人所派出的人员（无论是否其正式工）因任何原因所受任何伤害导致任何赔偿或补偿责任均由承包人负责，发包人概不承担；承包人应保障发包人免于承担与此有关的所有索赔、诉讼、费用及任何开支。保险除外责任、免赔额、保险范围以外因承包人或本工程原因发生的损失或责任均由承包人承担。发包人不因投保不足或任何其他原因承担、也不代承包人承担任何责任。

（6）在保修期内施工方承诺无条件承担工程质量保修责任;因质量问题返工、返修产生的一切责任和费用均由施工方负责;因建设方责任所引起的质量问题返工、返修，施工方有权向建设方收取适当的工本费。

（7）工程所用材料、设备进场前需报发包人认可，经发包人书面同意后方可进场使用。

（8）工程承包单位对涉及真实使用《绿色建筑和绿色建材政府采购需求标准》中的绿色建材的，应当全部采购和使用符合《绿色建筑和绿色建材政府采购需求标准》的绿色建材，并提供绿色建材供应商符合《绿色建筑和绿色建材政府采购需求标准》相关指标要求的绿色建材检测报告或提供符合《绿色建筑和绿色建材政府采购需求标准》相关指标的绿色建材产品认证证书。

第八章 磋商相应文件部分格式

响  应  文  件

项 目 名 称：

项 目 编 号：

供应商名称 ：

日      期 ：

第一部分 资格证明文件

- ★1、投标人资格声明(原件)

- ★2、若法定代表人或负责人参加投标的，须提供本人身份证复印件(复印件加盖投标人公章)；若授权代表参加投标的，须提供《法定代表人或负责人授权委托书》(原件)和被授权人身份证复印件(复印件加盖投标人公章)

- ★3、营业执照副本、企业资质证书、企业安全许可证、项目经理执业资格证书及B类证书、安全员及C类证书复印件。

- ★4、项目经理、安全员及授权人委托人须为投标单位自有职工，近3月内任意一个月的社保缴纳证明材料。(复印件加盖投标人公章)

- ★5、投标人近三个月内任意一份依法纳税的缴款凭证（事业单位可不提供）(复印件加盖投标人公章)。

- ★6、投标人须提供经会计师事务所审计的上一年度财务报告。

- ★7、投标人政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明(原件)

- ★8、 通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等渠道查询相关主体信用记录，提供查询截图(加盖投标人公章)。

- ★9、高邮市政府采购供应商廉洁自律承诺书(原件)；

- ★10、供应商信用承诺函(原件)；

- ★11、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料；

- ★12、中小企业声明函(原件)；

- 13、残疾人福利性单位声明函(原件)；

- ★14、未发生重大质量事故、安全事故承诺书(原件，格式自拟)；

- ★15、联合体协议书（如有）；

- 16、供应商认为需要提供的其他资料。(涉及评分内容)。

- 投标文件的正本和副本中均须提供资格证明文件。上述打★号为必备项，含括号中内容，若有缺失，将导致投标被拒绝且不允许在开标后补正；上述未打★号为备查项，若缺项，则投标文件仍然有效，但将影响评分结果。

- 注：以上材料需扫描清晰可见，未提供或提供不全的视为资格审查不通过。

第二部分 商务文件

1、*磋商声明；

2、*磋商函；

3、*报价一览表；

4、*详细的工程量清单报价表(分析表可以不打印)；

5、供应商认为需要提供的其他商务资料。

第三部分 技术文件

1、*施工与服务方案

2、供应商认为需要提供的其他技术资料。

- 1、资 格 声 明

1、名称及其它情况：

(1) 投标人名称：

(2) 地址：邮编：

电话：传真：

(3) 成立和/或注册日期：

(4) 法定代表人：

(5) 实收资本：

(6) 近期资产负债表：(到 20  年 12 月 31 日)

<1>固定资产：<2>流动资金：

<3>长期负债：<4> 短期负债：

2、近三年同类投标货物和服务的主要销售业绩(无有效联系人、联系方式和合同复印件的

视为未填报本项目)：

甲方名称、联系人、联系方式 项   目   名   称

- 本次招标要求的其他资格文件以及投标人认为需要声明的其他情况：兹证明上述声明是真实的、正确的，并提供了全部能提供的资料和数据，我们同意遵照贵方要求出示有关证明文件， 如有虚假，自愿丧失中标资格，一年内退出扬州政府采购市场。

投标人公章：

法定代表人或授权代表签字：

日期：年月 日

(注：资格声明为格式文件,请勿修改，否则将导致投标文件无效。)

- 2、磋 商 声 明

致(采购人或代理机构名称)：

根据贵方号磋商文件，正式授权下述签字人(姓名和职务)代表我方(磋商供应商的名称)，全权处理本次项目磋商的有关事宜。

据此函，签字人兹宣布同意如下:

(1)我方为本次项目提交的，技术、报价、磋商资格文件。我们已详细审核全部磋商文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

(2)我们同意从规定的磋商日期起遵循本磋商响应文件，并在规定的磋商有效期期满之前均具有约束力。

(3)如果在规定的磋商有效期内撤回响应文件或成交后拒绝签订合同，我们的磋商保证金可被贵方没收。

(4)同意向贵方提供贵方可能另外要求的与磋商有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

(5)一旦我方成交,我方将根据磋商文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证于“磋商供货及报价一览表”中规定的时间交货，并完成与之配套的服务工作，交付甲方(或受甲方委托的使用方)验收、使用。

(6)遵守磋商文件中要求的收费项目和标准。

(7)与本磋商有关的正式通讯地址为:

地   址:

邮   编:

电   话:

传   真:

磋商供应商开户行:

账   户:

磋商供应商授权代表姓名(签字) :

磋商供应商名称(公章) :

日期:   年   月   日

- 3、磋 商 函

采购人或代理机构：

1、根据已收到的工程的磋商文件， 我单位经考察现场和研究上述服务项目磋商文件的磋商须知、合同条件、技术规范和其他有关文件后，我方愿以人民币       (大写)的价格，按上述合同条件、技术要求的条件承包上述的服务项目。

2、我方磋商的项目负责人为         ，联系电话为          。

3、一旦我方成交，我方保证在采购人要求的时间内完成各项任务。

4、我方同意所递交的磋商响应文件在“磋商须知”前附表规定的磋商有效期内有效，在此期间内我方的磋商有可能成交，我方将受此约束。

5、除非另外达成协议并生效，你方的成交通知书和本磋商人按照要求对其磋商响应文件(含电子文件、书面文件)作出的澄清、说明、补正内容将构成约束我们双方的合同。

6、磋商的工程量是按照采购需求预估的，实际实施过程中工程量将可能发生变化，我单位承诺不会因为工程量的变化而与发包人提出任何索赔，同时承诺，成交款的金额将全部由我单位开票，否则采购人有权没收我单位的履约保证金。

磋商人： (盖章)

单位地址：

法定代表人或委托代理人： (盖章)

邮政编码：

电话：

传真：

开户银行名称：

银行帐号：

开户行地址：

电话：

日期：   年  月  日

- 4、法定代表人授权委托书

本人   (姓名)   系(磋商供应商名称)的法定代表人， 现委托(姓名) 为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改(项目名称)磋商响应文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：       。

代理人无转委托权。

附：被授权代表人身份证

磋商供应商：(盖单位章)

法定代表人或被授权代表人：(签字)

年      月       日

- 5、报价一览表(格式)

(第   1  轮报价)

磋商人名称：

标段编号： （ZS2025-SWZ标）

| 周山镇狄奔SPF生物用猪实验室项目 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 编号 | 项目名称 | 工作内容 | 招标控制价 （万元） | 投标报价 （万元） |
| 1 | 周山镇狄奔SPF生物用猪实验室项目 | 详见本项目技术要求 | 251.1439 |  |
| 报价（大写）： 佰 拾 万 仟 佰 拾 元 角 分 |  |  |  |  |
| （壹贰叁肆伍陆柒捌玖拾） |  |  |  |  |

注： 1、大小写不一致以大写为准。

2、本项目实行两或两轮以上报价，本报价为第一轮报价。

3、详细的工程量清单报价表(后附详细表格内容，参照招标人发放格式) ，如果不提供详细的工程量清单报价表将视为没有实质性响应采购文件。

磋商人代表：(签字)

投标人(公章)：

年    月    日

报价一览表(格式)

(第2轮报价)

磋商人名称：

标段编号： （ZS2025-SWZ标）

| 周山镇狄奔SPF生物用猪实验室项目 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 编号 | 项目名称 | 工作内容 | 招标控制价 （万元） | 投标报价 （万元） |
| 1 | 周山镇狄奔SPF生物用猪实验室项目 | 详见本项目技术要求 | 251.1439 |  |
| 报价（大写）： 佰 拾 万 仟 佰 拾 元 角 分 |  |  |  |  |
| （壹贰叁肆伍陆柒捌玖拾） |  |  |  |  |

注： 1、大小写不一致以大写为准。

说明：本报价为第 n (n≥2)轮报价，且不得高于上一轮报价，否则视为无效报价，最后一轮报价作为评标的依据。(此报价表不须附在磋商响应文件中，由供应商磋商后现场报价填列)

磋商人代表：(签字)

年    月    日

- 6、高邮市政府采购供应商廉洁自律承诺书

政府采购是实行公开、公平、公正的阳光工程，给予了每个供应商平等竞争的机会。作为参与此次政府采购活动的供应商,我公司现郑重做出以下承诺：

一、遵守《中华人民共和国政府采购法》及省、市有关政府采购的各项法律、法规和制度。

二、客观真实反映自身情况，按规定接受政府采购供应商资格审查,不提供虚假材料，不夸大自身技术和提供服务的能力。

三、以合法正当的手段参与政府采购的公平竞争。不与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通，不以不正当手段诋毁、排挤其他供应商，不向采购人、采购代理机构、评审机构行贿或者提供其他不正当利益。

四、在政府采购活动中，认真履行规定义务,包括:遵守采购程序，按要求编写投标、响应文件，并保证投标、响应文件内容的真实可靠；按时递交投标、响应文件，缴纳相关保证金；在评标、磋商现场遵守相关纪律，不影响正常的采购秩序；按规定的时间和程序与采购人、采购代理机构签订采购合同；按时缴纳履约保证金，并严格履行合同。

五、自觉接受政府采购监督管理部门及其他相关部门的监督检查。

如违反以上承诺，我公司愿承担一切法律责任，并接受政府采购监督管理部门及其他相关部门依法作出的处罚。

承诺单位：(盖章)

法定代表人(授权代表)：（签字）

- 7、供应商信用承诺书

承诺主体名称：

统一社会信用代码：

为维护公平竞争、规范有序的市场秩序，营造诚实守信的信用环境，共同推进社会 信用体系建设完善，树立企业诚信守法形象，本企业对项目政府采购活动郑重承诺如下:

一、对提供给注册登记部门、行业管理部门、司法部门、行业组织以及在政府采购活动中提交的所有资料的合法性、真实性、准确性和有效性负责；

二、严格按照国家法律、法规和规章开展采购活动，全面履行应尽的责任和义务，全面做到履约守信，具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的条件;

三、严格依法开展生产经营活动，主动接受行业监管，自愿接受依法开展的日常检查；违法失信经营后将自愿接受约束和惩戒，并依法承担相应责任；

四、自觉接受行政管理部门、行业组织、社会公众、新闻舆论的监督；

五、自觉做到自我约束、自我管理，不制假售假、商标侵权、虚假宣传、违约毁约、恶意逃债、偷税漏税、垄断和不正当竞争，维护经营者、消费者的合法权益；

六、提出政府采购质疑和投诉坚持依法依规、诚实信用原则，在全国范围12个月内没有三次以上查无实据的政府采购投诉；

七、严格遵守信用信息公示相关规定，向社会公示信用信息；

八、在“信用中国”和“中国政府采购网”网站中无违法违规、较重或严重失信记录；

九、如违反承诺，自愿接受管理部门依法给予的行政处罚，同意将违反承诺的行为作为不良记录记入信用档案，依法依规进行信息公示，并承担所产生的一切法律责任和经济损失。

十、本承诺书自签订之日起生效。

(注：法定代表人或负责人、主体名称发生变更的应当重新做出承诺。)

承诺单位(签章)：

法定代表人(授权代表)：

年    月    日

8、参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明(参考格式)

声  明

我公司郑重声明：参加本次政府采购活动前3年内，我公司在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

供应商名称(公章)：

授权代表签字：

日期：       年     月    日

- 9、投标分项报价表

- 10、中小企业声明函

本公司(联合体)郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库﹝ 2020 ﹞46 号) 的规定， 本公司(联合体) 参加 (单位名称)  的 (项目名称) 采购活动， 工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业(或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接)。相关企业(含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业)的具体情况如下：

1.  (标的名称)  ，属于 (采购文件中明确的所属行业)；承建(承接) 企业为 (企业名称)，从业人员人， 营业收入为万元， 资产总额为万元 1，属于	(中型企业、小型企业、微型企业)；

2.  (标的名称)  ，属于 (采购文件中明确的所属行业)；承建(承接) 企业为 (企业名称)，从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于	(中型企业、小型企业、微型企业)；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称(盖章)：

日  期：

注：

1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

11、残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的采购文件编号为______的项目采购活动提供本单位制造的产品或服务（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的产品或服务（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的产品或服务）。

本单位在本次政府采购活动中提供的残疾人福利单位产品报价合计为人民币（大写）圆整（￥：     ）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

（备注：1、供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。2、中标供应商为残疾人福利单位的，此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督）

供应商全称（盖章）：

日  期：

12、联合体协议书（如有）

（所有成员单位名称）自愿组成		（联合体名称）联合体，共同参加	（项目名称）	标段投标。现就联合体投标事宜订立如下协议。

1.	（某成员单位名称）为	（联合体名称）牵头人。

2.联合体各成员授权牵头人代表联合体参加投标活动，签署文件，提交和接收相关的资料、信息及指示，进行合同谈判活动，负责合同实施阶段的组织和协调工作，以及处理与本招标项 目有关的一切事宜。

3.联合体牵头人在本项目中签署的一切文件和处理的一切事宜，联合体各成员均予以承认。联合体各成员将严格按照招标文件、投标文件和合同的要求全面履行义务，并向招标人承担连 带责任。

4.联合体各成员单位内部的职责分工如下：	（牵头人名称）承担	专业工程，占总工程量的  %；（成员一名称）承担   专业工程，占总工程量的	%；……。

5.投标工作和联合体在中标后工程实施过程中的有关费用按各自承担的工作量分摊。

6.本协议书自所有成员单位法定代表人签字或盖单位章之日起生效，合同履行完毕后自动失效。

7.本协议书一式	份，联合体成员和招标人各执一份。

联合体牵头人名称：          （盖单位章）

法定代表人：                   （签字）

联合体成员名称：             （盖单位章）

法定代表人：                   （签字）

年   月   日

- 13、未发生重大质量事故、安全事故承诺书

（格式自拟）