











南京市政府采购合同















合同编号：          
项目名称：南京市城市更新行动全过程技术服务
采购人：  南京市城乡建设委员会            
供应商：  中国城市规划设计研究院          
签订日期：2025年10月24日   



合同编号：
政府采购计划号：宁政采202507080125号
 
	采购人（以下称甲方）：南京市城乡建设委员会
	供应商（以下称乙方）：中国城市规划设计研究院

	住所地：南京市广州路185号
	住所地：北京市海淀区车公庄西路5号


根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国民法典》等法律法规的规定，甲乙双方按照采购代理机构的采购结果签订本合同。
第一条  合同标的
乙方根据甲方要求提供下列服务：
（一）城市更新行动实施方案
1.优化及动态维护城市更新行动实施方案
根据住建部、财政部相关要求，结合南京实际和城市更新工作推进情况，从现状问题分析、绩效目标、建设计划、项目安排、实施时序等角度，及时优化调整城市更新行动实施方案，保障实施方案的科学性、可行性，支撑城市更新行动的实施和绩效指标的实现，形成《南京市城市更新行动实施方案》1部。
（二）城市更新行动的体制机制技术研究
2.开展城市化更新行动的体制机制技术支撑研究。一是可持续城市更新模式与技术研究。聚焦城市更新中的关键问题与创新方向，根据现状调研有针对性选取主题开展研究，如统筹谋划实施机制、跨部门协同推进机制、多渠道投融资模式、可持续运营模式、城市地下管网及市政基础设施协同更新模式、更新单元片区统筹模式、多元主体参与模式等。通过深入剖析国内外典型案例和经验做法，结合南京本地特色与发展需求，总结提炼具有前瞻性、可操作性和示范价值的“南京经验”与“南京模式”，为构建科学、高效、可持续的城市更新路径提供支撑，形成《南京市可持续城市更新模式研究报告》1部。二是城市更新政策法规技术研究。开展城市更新立法技术支撑工作，系统梳理国内外相关法律法规、立法经验和南京城市更新工作成果，将城市更新实践中形成的基本原则、管理权责分工、规划建设标准、产权人权益保障机制以及全流程监督管理要求等关键内容，纳入地方性法规予以固化。重点明确并规范规划编制审批流程、城市更新相关程序、责任与权益边界、支持政策等内容，为南京市城市更新工作的规范化推进、系统性风险防范，以及保障更新过程中的公平与效率，提供基础研究和技术保障，形成《南京市城市更新立法研究报告》1部。
（三）城市更新行动的跟踪评估
3.全过程跟踪项目实施。按住建部、财政部相关要求，对纳入南京市城市更新行动计划（2024—2026年）项目库的项目进行全过程动态维护、信息更新与状态监控。对新申请入库项目进行审核把关，对已入库但因客观原因无法满足既定绩效目标的项目，及时进行优化调整。开展项目日常技术服务和跟踪管理，组织动态巡查与现场核查。对入库项目及具备潜力的储备项目进行专业技术把关，研究制定不同类型城市更新项目的差异化评价标准，实现对各类项目实施路径的精准引导与分类施策。对重点项目提供深度技术支持，通过组织专家现场指导、提供技术咨询等方式，服务项目提升建设管理水平。
4.全过程跟踪评估指标体系。对住建部、财政部下达的城市更新行动考核指标完成情况进行动态跟踪评估，及时分析城市更新行动计划整体落实情况、长效管理机制建立成效、重点领域工作的创新举措与主要成果，以及预设绩效目标与指标体系的实现度。分析各项指标的实现情况，深入查找实施过程中存在的突出问题、挑战与成因，科学提出改进策略与资源优化配置建议，对进展滞后或存在风险的指标，及时预警并提出针对性、可操作的改进措施与解决方案，为各项指标按计划高质量达成提供技术支撑。
（四）城市更新行动工作的绩效评价
5.实施城市更新行动自评报告编制。依据上级部门相关绩效评价管理要求，编制年度南京市实施城市更新行动绩效评价自评报告。报告核心内容包括：基本情况、建设进展、产出绩效自评估（城市地下管网更新改造、城市污水管网建设、市政基础设施补短板、老旧片区更新改造）、管理绩效自评估（城市更新统筹谋划的工作机制、城市更新可持续发展的模式、绩效考核制度、投融资机制、拟建立的配套制度）、资金绩效自评估（资金下达及时性、资金的协同性、资金使用的有效性）、效益绩效自评估（带动投资、满意度）等。系统开展目标完成情况量化评估与定性分析，编制全面客观、数据翔实的城市更新行动年度绩效自评报告，形成《南京市城市更新行动2025年度绩效评估自评报告》1部、《南京市城市更新行动2026年度绩效评估自评报告》1部。
6.专项补助资金绩效评估技术支撑报告编制。对项目的中央财政专项补助资金进行跟踪指导，协助开展专项补助资金使用情况管理。深入分析中央财政资金在南京市城市更新行动中的关键投入领域、撬动效应及其使用效益。系统总结专项补助资金在有效推动项目实施落地、显著提升项目综合效益（如补齐短板、改善民生、激活片区活力）等方面的突出成效，提炼总结资金管理、使用模式、效益最大化等方面的创新点与实践经验，形成《南京市城市更新行动2025年度财政绩效评估技术支撑报告》1部、《南京市城市更新行动2026年度财政绩效评估技术支撑报告》1部。
7.现场复核相关技术工作支撑。协助开展南京市实施城市更新行动绩效考核现场复核工作，提供全方位技术支撑服务，包括：协助梳理城市更新相关政策法规文件；指导规范项目档案资料的收集、整理与归档；为现场复核评估工作提供技术指导与标准解读；协助收集、整理绩效评价所需的各类佐证材料（数据、图片、报告等）；统筹协调相关技术单位，指导其准备项目成果展示材料、技术手册等。为上级部门组织的各类检查、督导等工作提供技术支持。
（五）城市更新行动的总结推广
8.经验总结与模式提炼。在推进城市更新项目实施和深化体制机制研究的全过程中，注重及时发掘、系统梳理和深入总结实践中的创新举措、经验做法与典型案例。通过建立常态化经验总结机制，深度挖掘具有南京特色和推广价值的更新模式。协助遴选和推荐优秀项目案例、创新政策工具、高效管理模式等，力争纳入住建部、江苏省“城市更新典型案例库”和“可复制推广经验清单”，提升南京城市更新的影响力。
9.宣传推广与能力建设。协助组织开展面向政府部门、实施主体、社区代表等的政策宣贯与深度解读活动。协助策划系列专业培训与辅导，邀请城市更新领域知名专家学者，举办规划、设计、融资、管理、社区参与等方面的技术培训与研讨会。协助组织城市更新主题会议、技术交流等活动，不少于1期。策划城市更新主题宣传内容，编发宣传稿件、简报、案例集、研究报告等材料。利用传统媒体（报纸、电视、广播）与新媒体（官方网站、微信公众号、短视频平台、行业专业网站）等多元化渠道进行广泛传播，为相关宣传提供素材支撑，不少于10期，营造全社会关心、支持、参与城市更新的良好氛围。
服务内容详见招标文件及乙方响应性文件等。
第二条  合同总价款
本合同项下服务总价款为_贰仟肆佰玖拾万零伍仟元整_（大写）人民币，分项价款在“分项报价表”中有明确规定。
甲方就本合同不再向乙方支付任何其他款项。
第三条  组成本合同的有关文件
招标文件和有关附件是本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力。
第四条  权利保证
乙方应保证为甲方提供服务任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权或其他权利的起诉。一旦出现侵权，乙方应承担全部责任。
第五条  质量保证
乙方提供的服务必须全部达到招标文件各项要求，国家或行业有规定的，还要符合相应规定。
第六条  交付使用和验收
1、乙方应当在合同签订后按甲方要求时间完成服务事项。
2、验收标准：按行业通行标准和乙方投标文件的承诺。甲方可自行组织或邀请相关专家或国家认可的质量检测机构参加验收。乙方提供的服务不符合采购文件和合同规定的，甲方有权拒收或扣款。
第七条  合同款支付
1、本合同项下所有款项均以人民币支付。
2、每次付款前，乙方向甲方开具相应金额的发票，否则甲方有权拒绝付款。
3、付款方式：
服务期内，技术服务工作整体进度按甲方要求有序安排，相关费用按以下时间节点和比例支付。
（1）2025年12月底前，支付合同价的13%；
（2）2026年6月底前，支付合同价的27%；
（3）2026年12月底前，支付合同价的20%；
（4）合同服务期结束后，工作全部结束、乙方提交的成果经甲方确认验收合格后支付合同价的40%。
第八条  违约责任
1、甲方无正当理由拒绝验收或拒付款的，甲方向乙方偿付合同总价的5%违约金。
2、甲方未按合同规定的期限向乙方支付合同款的，每逾期1天甲方向乙方偿付欠款总额的5‰滞纳金，但累计滞纳金总额不超过欠款总额的5%。
3、乙方逾期交付的，每逾期1天，乙方向甲方偿付合同总额的5‰的滞纳金。如乙方逾期交付达10天，甲方有权解除合同，解除合同的通知自到达乙方时生效。乙方逾期交付的，今后参加政府采购信誉将受到影响。但甲方同意或甲方延期提供资料、未办理相关许可、临时变更设计方案，逾期付款等原因引起导致的逾期交付，乙方不负有违约责任。
4、乙方在承担违约责任后，仍应继续履行合同规定的义务（甲方解除合同的除外）。甲方未能及时追究乙方的任何一项违约责任并不表明甲方放弃追究乙方该项或其他违约责任。
5、乙方虚假承诺，或经权威部门检测提供的服务不能满足招标文件要求，或是由于乙方的原因造成合同无法继续履行或被解除的，乙方履约保证金（如有）不予退还外，还应向甲方支付不少于合同总价30%赔偿金。
第九条 合同的变更和终止
1、除《政府采购法》第50条第二款规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止合同。
2、除发生法律规定的不能预见、不能避免并不能克服的客观情况外，甲乙双方不得放弃或拒绝履行合同。乙方放弃或拒绝履行合同，在三年内不得参加南京市城乡建设委员会组织的政府采购活动。
第十条 争议的解决
1、因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲、乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决争议，则采取以下（1）方式解决争议：
（1）向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼；
（2）向南京仲裁委员会按其仲裁规则申请仲裁。
2、在诉讼期间，本合同应继续履行。
第十一条 诚实信用
乙方应诚实信用，严格按照招标文件要求和承诺履行合同，不向甲方进行商业贿赂或者提供不正当利益。
第十二条 合同生效及其他
1、合同履行期限：自合同签订之日起至2027年底止。
2、本合同一式壹拾份，甲乙双方各执伍份。
3、本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释。
4、附件：廉政管理协议书。
（以下无正文）

 
	
甲方：南京市城乡建设委员会（盖章）

	乙方：中国城市规划设计研究院（盖章）

	法定代表人：于茂高
或委托代表人：
	法定代表人：王凯
或委托代表人：

	通讯地址：南京市广州路185号
	通讯地址：北京市海淀区车公庄西路5号

	邮政编码：210024
	邮政编码：100044

	电话：025-83278001
	电话：010- 58322222

	开户银行：农行山西路支行
	开户银行：北京银行国兴家园支行

	账号：10113301040006484
	账号：01090947600120111003670

	日期：2025年10月24日
	日期：2025年10月24日
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