苏州市高新区政府采购

竞争性磋商文件

项目编号：JSZC-320505-TCJS-C2025-0013号

项目名称：2025年度狮山横塘街道年度水利零星项目

采购单位：苏州高新区（虎丘区）狮山街道办事处

采购类别：工程类

- 苏州天诚建设咨询事务所有限公司

二〇二五年六月

目  录

第一章  竞争性磋商采购公告	3

第二章  磋商须知	7

第三章  磋商响应文件格式	21

第四章  磋商文件	35

第五章  合同主要条款	39

第六章  评审办法及评分标准	46

前 附 表

| 项号 | 名称 | 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目编号 | JSZC-320505-TCJS-C2025-0013号 |
| 2 | 项目名称 | 2025年度狮山横塘街道年度水利零星项目 |
| 3 | 招标单位 | 名称：苏州高新区（虎丘区）狮山街道办事处 地址：苏州市高新区邓尉路109号 联系人：陈金琪 联系电话：0512-68712335 |
| 4 | 代理单位 | 名称：苏州天诚建设咨询事务所有限公司 地址：苏州市滨河路1388号创意街区3A幢601室 联系人：徐子怡 电话：13771787802 |
| 5 | 采购预算 | 人民币叁佰柒拾万元整（￥3700000.00元） |
|  | 最高限价 | 人民币叁佰柒拾万元整（￥3700000.00元） |
| 6 | 合同履行期限 | 自采购合同签订生效之日起满1年或总计结算金额达到采购预算金额止（具体进场时间以采购人通知为准） |
| 7 | 项目地点 | 狮山横塘街道 |
| 8 | 发包范围 | 2025年度狮山横塘街道年度水利零星项目 |
| 9 | 承包方式 | 包工包料 |
| 10 | 质量标准 | 按相关工程施工质量验收规范合格标准 |
| 11 | 资金来源 | 财政 |
| 12 | 联合体响应 | 不接受 |
| 13 | 响应有效期 | 递交响应文件截止时间起90日历日 |
| 14 | 响应保证金 | 无须交纳响应保证金。采购文件中关于响应保证金所有涉及条款均不适用。 |
| 15 | 报名时间 | 本项目实行网上报名，报名截至时间：2025年06月19日 |
| 16 | 现场踏勘 | 不集中组织，自行踏勘。供应商由于未踏勘现场导致的报价失误或对项目内容理解产生的歧义，其后果自行承担。 |
| 17 | 响应 文件份数 | 本项目采用电子响应，响应单位按照采购文件要求制作上传电子响应文件，响应单位无需提供纸质响应文件。 注：成交单位在成交后需提供肆份纸质响应文件（一正三副，须与电子响应文件内容一致），送至招标代理机构。 |
| 18 | 响应文件递交（上传）截止时间 | 递交（上传）截止时间：2025年06月24日13:30（北京时间） 响应文件必须在截止时间前完成递交（上传），逾期递交（上传）的响应文件恕不接收。 |
| 19 | 评审时间、 地点 | 时间：2025年06月24日13:30（北京时间） 地点：“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/） 本项目为不见面开标项目，开标阶段供应商在【供应商解密】环节必须使用CA证书解密电子投标文件，如在系统规定的解密时间（投标文件提交截止时间后30分钟）内未能完成解密的视为放弃投标。 |
| 20 | 评标时间、 地点 | 时间：2025年06月24日13:30（北京时间） 地点：苏州市相城区采莲路1788号市民服务中心三号楼一楼 苏州相城区评标室 |
| 21 | 评审办法 | 详见第六章 评审办法及评分标准 |
| 22 | 成交服务费 | 1）成交单位在领取成交通知书前按以下收费标准向代理机构一次性支付代理服务费。 2）收费标准：预算金额100万元以下部分，费率为该部分预算金额的1.5%；预算金额100万元（含）－500万元部分，费率为该部分预算金额的1.1%。说明：代理服务费以预算金额金额为基数依据，按以上规定的标准和差额定率累进法进行计算收取。例：如预算金额为150万元，则代理服务费＝100万元以下部分×1.5%＋（150万元－100万元以下部分）×1.1%。如按上述方法计算的金额低于人民币3000元整的，则代理服务费按人民币3000元整计收。 3）按以上方法计算本项目代理服务费金额为44700元。 4）代理服务费缴纳账户信息 账户名：苏州天诚建设咨询事务所有限公司 账 号：1102020609000312167 开户行：中国工商银行苏州阊胥路支行 说明：供应商报价应包含本项目代理服务费，请各响应供应商在报价时予以考虑。 |
| 23 | 履约保证金 | 本项目不收取履约保证金。 |
| 24 | 监督部门 | 苏州高新区政府采购管理办公室 电话：0512-68751335 |

第一章  竞争性磋商采购公告

项目概况 2025年度狮山横塘街道年度水利零星项目采购项目的潜在投标人应在“苏采云”系统获取招标文件，并于2025年06月24日 13点30分（北京时间）前提交响应文件。

一、项目基本情况

项目编号：JSZC-320505-TCJS-C2025-0013号

项目名称：2025年度狮山横塘街道年度水利零星项目

采购方式：竞争性磋商

采购预算：人民币叁佰柒拾万元整（￥3700000.00元）

最高限价：人民币叁佰柒拾万元整（￥3700000.00元）

采购需求：本项目主要包含狮山横塘街道河道破损驳岸的修复，河道沿线排口的控源截污及河岸沿线的整治等建设项目。

承包方式：包工包料。

质量要求：合格。

合同履行期限：自采购合同签订生效之日起满1年或总计结算金额达到采购预算金额止（具体进场时间以采购人通知为准）。

二、申请人的资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必须的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加政府采购活动前三年内,在经营活动中没有重大违法记录；

（6）符合法律、行政法规规定的其他条件。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目专门面向中小企业，所属行业为建筑业，供应商应为中小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位。

3.本项目的特定资格要求：

（1）具备水利水电工程施工总承包叁级及以上资质；

（2）响应单位具备安全生产条件，并取得安全生产许可证；

（3）拟选派项目经理资质等级：水利水电工程专业二级注册建造师及以上资质并具有项目经理安全生产考核合格证（B类）；

项目经理必须满足下列条件之一：

①项目经理不得同时在两个或者两个以上单位受聘或者执业。

②项目经理是非变更后无在建工程，或项目经理是变更后无在建工程（必须原合同工期已满且变更备案之日已满6个月），或因非承包方原因致使工程项目停工或因故不能按期开工、且已办理了项目经理解锁手续，或项目经理有在建工程，但该在建工程与本次招标的工程属于同一工程项目、同一项目批文、同一施工地点分段发包或分期施工的情况且总的工程规模在项目经理执业范围之内。

③项目经理无行贿犯罪行为记录；或者有行贿犯罪行为记录，但自记录之日起已超过5年的。

（4）本项目不允许分包转包；

（5）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

三、获取采购文件

时间：采购公告发布之日起至5个工作日。

地点：“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）自行获取。

方式：插入CA证书登陆“苏采云”系统后选择具体项目，点击“我要参与”并签章提交《投标供应商确认函》，提交《投标供应商确认函》日期视同为依法获取招标文件日期。

售价：0元。

四、响应文件提交

时间：2025年06月24日13:30（北京时间）；

地点：登录“苏采云”系统自行上传。

五、开启

时间：2025年06月24日13:30（北京时间）；

地点：登录“苏采云”系统不见面开标。

六、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

七、其他补充事项：

1、线上获取方式：

（1）CA证书办理

供应商参与政府采购活动需办理江苏省电子政务证书认证中心CA证书和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。CA证书及电子签章的办理方法详见苏州市政府采购网—法规政策--《转发省财政厅关于更换全省政府采购交易系统CA数字证书和电子签章的通知》或者“苏采云”系统登录界面中的“新CA办理指南”。“苏采云”系统目前仅支持“苏采云”系统下的政务CA证书，江苏省内各地区办理的“苏采云”系统下的政务CA证书全省通用。苏州现场办理地址：苏州市姑苏区平泷路251号政务服务中心4楼公共交易中心窗口，咨询电话：0512-69820834。

（2）参与采购活动

供应商插入CA证书登陆“苏采云”系统后选择具体项目，点击“我要参与”并签章提交《投标供应商确认函》，提交《投标供应商确认函》日期视同为依法获取招标文件日期。供应商须打印、保留《投标供应商确认函》，质疑时《投标供应商确认函》与质疑函一并提交；未依照招标公告要求提交《投标供应商确认函》的供应商，视为未参与该项政府采购活动，不具备对该政府采购项目提出质疑的法定权利，但因供应商资格条件或获取招标文件时间设定不符合有关法律法规规定等原因使供应商权益受损的除外。

考虑到熟悉“苏采云”系统、办理CA证书都需要一定的时间，请提早准备以免耽误招标采购活动。

（3）电子投标准备

供应商在“苏采云”系统中操作成功参与项目后，必须在“已参与项目”界面中下载电子招标文件（后缀名为“.kedt”）并导入政府采购客户端工具后方可进行投标文件制作和提交（具体详见《苏采云系统供应商操作手册》，网址链接https://czju.suzhou.gov.cn/zfcg/html/content/20231220161910031.shtml）。

在系统操作过程中如有疑问，请按以下方式联系：

注册咨询：18261002950；

CA技术咨询电话：400-608-6099；

签章使用问题：025-83633811、025-83633812、15380932027、15371015030；

系统使用指导与咨询：联系电话：18261002950；QQ：3048755361、1315179389、895706745。

2、本项目采用电子招投标形式，请供应商按照《苏采云系统供应商操作手册》进行制作、上传电子投标文件。响应文件制作完成后请于截止前成功上传至“苏采云”系统，未按要求线上递交电子投标（响应）文件视为放弃参加该采购项目。供应商应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因供应商自身原因造成的电子投标文件上传不成功由供应商自行承担全部责任。

3、线上参加开标（开启）会方式：供应商登录“苏采云”系统在平台首页点击“开标大厅”，进入江苏省政府采购一体化不见面开标（采购）大厅，在今日项目列表，点击项目，进入不见面开标系统。本项目为不见面开标项目，开标阶段供应商在【供应商解密】环节必须使用 CA证书解密电子投标（响应）文件，如在系统规定的解密时间内未能完成解密的视为放弃投标（响应）。

请供应商确保电脑、系统及其他设备（视频输入输出设备等）无误，且开标直至项目结束始终保持系统在线状态。

4、供应商需保持“苏采云”系统不见面开标大厅在线状态，并按要求在规定时间内进行响应。在评审过程中系统如有特殊情况，工作人员会及时通过《投标供应商确认函》或法人授权委托书（如有）中留存的手机号与供应商联系。请供应商确保系统在线状态且该手机号开评标当日通讯畅通，否则导致的对供应商不利的后果由供应商自行承担。

5、本项目获取招标文件截止日期之后仍可以下载招标文件，但截止日期之后下载的招标文件,视为非有效方式且不作为供应商权益受到损害的证明材料和依据。

6、更正（补充）公告及附件的获取：供应商应及时关注政府采购信息发布媒体上发布的更正（补充）公告，同时在“苏采云”系统中下载更正（补充）资料，如有遗漏（包括但不限于文件未下载或下载不完整），可能无法解密投标（响应）文件，由此所造成的投标失败或损失由供应商自行负责。

7、政府采购监督管理电话：0512-68751335。

8、本次采购的有关信息将在苏州市政府采购网、江苏政府采购网上发布，敬请留意；有关该采购项目的澄清、修正及成交等信息亦在以上网站发布，敬请留意！

八、本次采购联系单位：

1、采购代理机构名称：苏州天诚建设咨询事务所有限公司

地  址：苏州市滨河路1388号创意街区3A幢601室

联系人： 徐子怡

电  话：13771787802

2、采购单位：苏州高新区（虎丘区）狮山街道办事处

地  址：苏州市高新区邓尉路109号

联系人：陈金琪

电  话：0512-68712335

3、项目联系方式

项目联系人：徐子怡

电话：13771787802

第二章  磋商须知

1.说明

1.1本磋商文件仅适用于苏州天诚建设咨询事务所有限公司组织的采购活动。

1.2本次采购活动及因本次采购产生的合同受中国法律制约和保护。

1.3本磋商文件的解释权属于苏州天诚建设咨询事务所有限公司。

2.词语释义

2.1采购人：指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。

2.2采购代理机构：指依法接受采购人委托，从事货物、工程和服务等政府采购代理业务的社会中介机构。

2.3投标人：响应招标并且符合招标文件规定资格条件和参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。

2.4响应：投标人根据采购人或者采购代理机构发布的招标文件，编制投标文件并按规定投标的行为。

2.5合同：采供双方根据招标文件和中标的投标文件及成交通知书规定的内容签署的以书面形式所达成的协议，包括所有的附件、附录和构成协议的所有文件。

2.6甲方（采购方）：合同中明确规定的实际购买货物和服务的法人或其他组织和自然人。

2.7乙方（供应商）：合同中规定的向采购方提供货物和服务的法人或其他组织和自然人。

2.8货物：系指乙方按招标文件规定，应向甲方提供的一切产品、备品、备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。

2.9服务：系指本次招标文件规定乙方应承担的与提供货物和服务有关的辅助服务，比如运输、保险、安装、调试、提供技术援助、培训、配合措施、维修响应及合同中规定乙方应承担的其它义务。

2.10知识产权：指专利权、商标权、著作权等无形财产专有权的统称。

2.11天：日历天

2.12时间：除特别说明，均指北京时间。

2.13交货地点：合同中明确约定的乙方提交的货物和服务最终到达地点。

2.14合同价款：根据合同规定，乙方在正确地履行合同义务后甲方应支付乙方的价款。

2.15产地：货物开采、生长、生产、最终制造、加工或提供服务的来源地。

2.16不可抗力：不能预见、不能避免并且不能克服的客观情况。

2.17实质性响应：满足有关本次采购标的、数量、质量、价款或者报酬、履行期限、履行地点和方式、违约责任和解决争议方法等要求。

2.18进口产品：通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品。

2.19书面形式：指书面文字、合同书、信件和传真等可以有形地表现所载内容的形式。

3.合格磋商供应商资格要求：

A、合格磋商供应商的一般条件

1、具有独立承担民事责任的能力；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、具有履行合同所必须的设备和专业技术能力。

4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5、参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6、法律、行政法规规定的其他条件。

注：单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

B、合格磋商供应商的特殊条件

详见第一章 竞争性磋商采购公告规定。

4.磋商供应商代表

4.1指全权代表响应供应商参加采购活动并签署响应文件的人，如果供应商代表不是法人代表，须持有《法定代表人授权委托书》（详见第三章 磋商响应文件格式）。

5.磋商费用

5.1无论采购过程中的做法和结果如何，响应供应商自行承担所有与参加磋商有关的费用。

6.联合响应（本项目不接受联合体响应）

接受联合体响应的，由两个或两个以上法人组成一个联合体以一个响应单位的身份共同响应时，联合体各方均应当符合政府采购法第二十二条第一款规定的条件。同时还应符合以下要求：

6.1联合体各方中至少应当有一方符合本采购文件规定的响应单位资格条件的特定条件。

6.2联合体各成员之间应签订《联合投标协议书》（详见统一格式），明确联合体的牵头人，明确约定各方拟承担的工作和责任。

6.3由联合体各成员法定代表人签署提交一份授权委托书（详见统一格式），委托响应单位代表参加响应。联合体响应单位代表应被授权作为联合体各方的代表（该代表须为联合体成员之一），承担责任和接受指令，并负责整个合同的全面履行。

6.4联合体各成员之间签订的联合体协议书应与响应文件一起递交。

6.5参加联合体的各成员不得再以自己名义单独响应，也不得同时参加两个或两个以上的联合体响应。如有违反将取消该联合体及联合体各成员的响应资格。

6.6联合体各方应当共同与采购人签订合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

6.7 除非另有规定或说明，本文中“响应单位”一词亦指联合体各成员。

7.采购文件

7.1 采购文件由采购文件总目录所列内容组成。响应单位报名确认后下载获取采购文件后，应详细阅读采购文件的全部内容。如有残缺等问题应在获取采购文件2日内向采购单位提出，否则，由此产生的影响由响应单位自己承担。响应单位同时应认真审阅采购文件中所有的事项、格式、条款和规范要求等，若响应单位的响应文件没有按采购文件要求提交全部资料，或响应文件没有对采购文件做出实质性响应，其风险由响应单位自行承担，并根据有关条款规定，该响应有可能被拒绝。

7.2 采购文件及其补充通知（包括更正公告）不是直接从苏采云或苏州政府采购网上获得的，采购单位对采购文件及其补遗的真实性、完整性不承担任何责任。

8.磋商文件的澄清和修改

8.1 采购单位无论出于自己的考虑，还是出于对响应单位提问的澄清，均可对采购文件用更正公告的方式进行澄清或者修改，并通过苏州市政府采购网对外进行发布。

8.2 对于补充通知（包括更正公告），供应商可通过“苏州市政府采购”网的“补充通知”自行查看所报项目的补充通知（包括更正公告）。补充通知（包括更正公告）将作为采购文件的组成部分，对所有响应单位有约束力。

8.3 为使响应单位有足够的时间按采购文件的修改要求考虑修改响应文件，或出于其他原因，采购单位有权推迟响应截止日期和磋商日期，并将此变更通知以更正公告的形式对外发布。

8.4 采购文件的澄清、修改、补充等内容均以“苏州市政府采购”网上发布的内容为准。当采购文件、采购文件的澄清、修改、补充等在同一内容的表述上不一致时，以发出日期最接近评审时间的公告为准。

8.5响应单位在获取采购文件后，若对采购文件有疑问可在系统中进行询问，询问信息不显示询问人的相关资料。代理机构通过系统收到询问后应在三个工作日内以网上答复的方式予以解答，但不说明来源，由系统回复给询问人。

9.勘察现场

9.1根据自身投标需要，响应单位可对有关现场和周围环境进行勘察，以获取编制响应文件和签署合同所需的信息。勘察现场所发生的费用由响应单位自己承担。

9.2采购单位向响应单位提供的有关现场的资料和数据，是采购单位现有的并认为能使响应单位可利用的资料。采购单位对响应单位由此而做出的推论、理解和结论概不负责。

9.3经采购单位允许，响应单位可为勘察目的进入采购单位的项目现场，但响应单位不得因此使采购单位承担有关的责任和蒙受损失。响应单位应承担勘察现场的责任和风险。

9.4响应单位应在现场勘察时，熟悉现场及周围交通道路等情况，以获得一切可能影响其投标的直接资料。响应单位成交后，不得以不完全了解现场情况为理由而向采购单位提出任何索赔的要求，对此采购单位不承担任何责任并将不作任何答复与考虑。

9.5响应答疑包括采购人或采购代理机构认为可以回答且不会引起响应单位误解的相关问题和答复，答疑的副本将提供给所有获得采购文件的响应单位。由于答疑会而产生的对采购文件内容的修改，由采购人或采购代理机构按照本须知有关规定，以更正公告的方式发出。

10.提示与要求

10.1 供应商应仔细阅读采购文件的所有内容，按采购文件的要求提供响应文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其对采购文件作出实质性响应，否则，其响应文件可能被拒绝。

10.2 无论是否递交响应文件，供应商都应将采购文件及以后的所有通知、文件等视为保密文件。

11.响应文件计量单位和使用文字

11.1 响应文件中所使用的计量单位，除采购文件中有特殊要求外，均应使用中华人民共和国法定计量单位。

11.2 响应文件应使用中文编制，响应文件中必须使用其他文字的，必须附有中文译本，且以中文译本为准。对于未附有中文译本和中文译本不准确的响应文件可能引起的对供应商不利的后果，由相应响应单位自行承担，采购人或者采购代理机构概不负责。

12.响应文件的组成及要求（相关格式详见第三章  磋商响应文件格式）

12.1磋商报价表（见系统格式）；

12.2响应报价表（见格式）；

12.3响应承诺书（见格式）；

12.4法定代表人有效身份证复印件（双面）；

12.5《法定代表人授权委托书》(见格式)原件及被授权人身份证双面复印件(如有授权)；

12.6《关于资格文件的声明函》（见格式）：

12.6.1 磋商响应单位情况表（见格式）；

12.6.2 具有独立承担民事责任的能力证明：包括法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

12.6.3 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度证明：包括但不限于最近一期经审计的财务报告，其他组织、自然人及成立未满一年的法人应提供银行出具的资信证明；

12.6.4 履行合同所必备的设备和专业技术能力证明材料或承诺书（自拟）；

12.6.5 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录：近半年内银行或税务机关出具的依法缴纳税收的凭据，近三个月内依法缴纳社会保险的凭据（专用收据或社会保险缴纳清单）；

12.6.6 参加本次政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录声明函(见格式)；

12.6.7本项目特定资格要求的证明材料：企业[水利水电工程施工总承包叁级](含)以上资质证书、有效的安全生产许可证证书、项目经理水利水电工程专业二级(含以上)注册建造师证书、有效的《项目经理安全生产考核合格证书》（B类证）证书、项目经理无在建工程承诺书（见格式）；

12.7《中小企业声明函》（见格式）

12.8《残疾人福利性单位声明函》（如属）、监狱企业证明资料（如属）；

12.9施工组织设计；

12.10《施工组织机构人员情况表》及附表（见格式）；

12.11《商务条款偏离表》（见格式）、《技术服务要求偏离表》（见格式）；

12.12《安全责任承诺书》（见格式）；

12.13《类似业绩一览表》（见格式）；

12.14磋商文件、评分标准及格式文件中要求提供的其他证明证书及资料；

12.15其他可以证明磋商响应单位资信、资质和货物、服务质量的证书、文件、推荐信等评审所需资料；

注：（1）响应文件由12款规定的内容共同组成。磋商响应单位必须提交上述12.1—12.8款规定的资料。否则，响应文件将因未实质性响应采购文件而被拒绝；

（2）响应单位所提交的其它资料文件的完整与否，将直接影响对响应单位是否实质性响应采购文件要求的评判或评分。

13.响应文件编制要求

13.1 在苏采云系统中下载采购文件后，点击“客户端下载地址”，下载响应文件客户端，查看客户端使用说明。将下载的采购文件导入响应文件客户端，按照《操作手册》完成响应文件的编制和加盖电子签章。导出制作完成的响应文件，上传至苏采云系统。（注：具体响应文件编制教程查看苏采云系统中的客户端使用说明和供应商《操作手册》。）

13.2电子响应文件中的资料应按要求加盖电子印章、法人章（或委托人签章）或加盖响应单位公章、法人章（或委托人签章）后上传。

13.3全套响应文件应无修改和行间插字，如有修改，须在修改处加盖磋商供应商法定代表人或其委托代理人印鉴。

13.4未按照要求编制电子响应文件，未按照要求在电子响应文件上加盖电子签章的，均视为无效响应。

14.报价（编制）要求的说明

14.1除非合同中另有规定，响应单位对《响应报价表》中全部工作量和服务的报价包括但不限于完成本项工作所需的人工费（包括人员工资、加班工资、保险、服装费、劳保用品、各种福利等）、设施设备费用（包括购置或租赁费、油料、耗材费、保险费、维修保养费等）、设备进出场费、措施费、办公费、管理费、利润、风险、各种税费、政策性文件规定以及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。磋商二次报价为最终报价，除非因特殊原因并经买卖双方协商同意，成交单位不得再要求追加任何费用。同时，除非合同条款中另有规定，否则，成交单位所报价格在合同实施期间不因市场变化因素而变动。

14.2 响应报价编制要求

14.2.1 响应单位应按《响应报价表》中的全部货物和服务计算单价和总价。《响应报价表》中的每一单项均应计算并填写综合单价和总价，并由企业法定代表人或授权委托人签署。响应单位未填单价或合价的项目，在实施后，采购人将不予支付，并视为该项费用已包括在其他有价款的单价或合价内。

14.2.2 供应商应对磋商文件内所要采购的全部内容进行报价，只响应其中部分内容者，其响应文件将被拒绝。但如果采购要求分采购单元响应的，则供应商可以按磋商文件要求有选择地只投其中一个或几个采购单元，也可以投全部采购单元，但各采购单元应分别计算填写单价和总价。

14.2.3 一项响应内容只允许一个报价，采购人不接受任何有选择性的响应报价。

14.2.4 响应文件中报价全部采用人民币表示，除非合同的特殊条款另有规定。

14.2.5成交单位对服务缺陷不予更正，采购人有权另请其他单位更正，所发生的费用再由成交单位承担。

14.2.6最低报价不能作为成交的保证。

15.保证金（本项目不收取保证金，文件中涉及保证金的所有条款均不适用）

15.1响应单位交纳的保证金必须于磋商截止时间前递交，以响应单位的名义，按前附表规定的金额及要求，与响应文件同时递交。保证金需按照前附表规定的形式递交。

15.2保证金交纳账号：

账户名：苏州天诚建设咨询事务所有限公司

账  号：1102020609000312167

开户行：中国工商银行苏州阊胥路支行

15.3未按上述要求提交保证金的供应商，采购代理机构有权拒绝其响应文件。

15.4未成交的供应商的保证金，由代理机构在评审活动结束后，当场退还。成交供应商的保证金将在采购方与成交方签订的合同生效后五个工作日内由采购代理机构凭收据予以退还。

15.5发生下列情况之一，保证金将不予退还。

15.5.1供应商在提交响应文件截止时间后撤回响应文件的；

15.5.2供应商与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；

15.5.3除因不可抗力或采购文件认可的情形以外，成交供应商不与采购人签订合同的；

15.5.4 成交人在磋商过程中有违反有关法律法规的行为；

15.5.5采购文件规定的其他情形。

16.响应文件的有效期

16.1自磋商当日起90天内，响应文件应保持有效。有效期短于这个规定期限的响应将被拒绝。

16.2在特殊情况下，采购单位可与供应商协商延长响应文件的有效期。这种要求和答复都应以书面形式进行。同意延长有效期的供应商不能修改响应文件，按规定的保证金的有效期也相应延长。拒绝接受延期要求的供应商的响应将被拒绝，但保证金应予退还。

17.投标文件的制作、签署和上传

17.1本项目为电子响应，请供应商按照《苏采云系统供应商操作手册》进行编制电子响应文件并上传系统。

17.2响应文件中需要法人代表（或授权委托人）加盖公章或签名的文件必须按要求加盖公章或签名，若未按上述要求签署的响应文件将被拒绝。

17.3电子响应文件制作完成后请于响应文件网上提交截止时间前成功上传至“苏采云”系统，否则视为放弃参加该采购项目。响应单位提交响应文件的时间以系统收到上传的电子响应文件时间为准，响应单位应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因响应单位自身原因造成的电子响应文件上传不成功由响应单位自行承担全部责任。

18.响应文件的上传及解密

18.1响应单位应当在在响应截止时间前制作并上传电子响应文件。

18.2响应单位通过“苏采云”系统不见面开标大厅在线参与开标活动。（具体操作详见《苏采云系统供应商操作手册》，网址链接https://czju.suzhou.gov.cn/zfcg/html/content/20231220161910031.shtml）。

19.响应截止时间

19.1响应单位应当在采购文件要求的响应文件网上提交截止时间前，将响应文件完成提交（上传）。逾期提交（上传）的响应文件，采购人和采购代理机构拒绝接收。

19.2采购人和采购代理机构推迟响应文件网上提交截止时间时，将按本须知规定的更正公告的方式对外发布。在这种情况下，采购人、采购代理机构和响应单位的权利和义务将受到新的截止期的约束。

19.3在响应文件网上提交截止时间止上传响应文件的单位少于三家，或者解密成功的响应文件少于三份的，采购人或者采购代理机构有权宣布本次采购失败。

20.磋商响应文件的补充、修改和撤回

20.1响应单位在响应文件网上提交截止时间前，可以对所上传的响应文件进行补充、修改，具体操作方法见《苏采云系统供应商操作手册》。补充、修改的内容应当按照采购文件要求签署、盖章后，作为响应文件的组成部分。在响应文件网上提交截止时间之后，响应单位不得对其电子响应文件作任何修改。

20.2响应单位在响应文件网上提交截止时间前，可以撤回其电子响应文件，具体操作方法见《苏采云系统供应商操作手册》。响应单位撤回电子响应文件，则认为其不再参与本项目采购活动。在响应文件网上提交截止时间至采购文件中规定的响应有效期满之间的这段时间内，响应单位不得撤回其响应文件。

21.磋商程序

21.1评审由采购代理机构在线主持，邀请响应单位在线参加。响应单位应当按照《苏采云系统供应商操作手册》规定，参加评审活动和在“苏采云”系统规定的时间内对响应文件进行解密。

21.2响应单位未准时参加磋商活动的视为自动放弃，其响应文件将不予评审。

21.3由磋商小组（磋商小组由评审专家及采购人代表共3人以上单数组成）进行资格审查、对供应商响应文件的有效性、完整性和响应程度进行评审；磋商小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以书面形式要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。（供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人或其授权代表签字或者加盖公章。）

21.4只有通过磋商资格审查和响应文件审查（即作出实质性响应磋商文件要求）的供应商才可进入磋商程序；未实质性响应磋商文件的响应文件按无效处理，磋商小组应当告知有关供应商。

21.5磋商小组所有成员集中与单一供应商分别进行磋商，并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。

21.6在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款。对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组将及时以书面形式同时通知所有参加磋商的供应商。

21.7供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应文件，并由其法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。

21.8磋商结束后，由各供应商进行最终报价（在与最后一个供应商磋商结束后十五分钟内各供应商同时提交二次报价表，如未按上述时间提交二次报价表的供应商，将作为自动放弃此次磋商。提交最后报价的供应商不得少于3家），原则上第二次报价不得高于第一次报价，特殊情况由磋商小组确定；

21.9经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分，并编写评审报告。

21.10磋商小组根据磋商成交原则确定成交供应商，并将结果通知所有参加磋商的供应商。

21.11如磋商过程中出现本磋商文件及评标办法未尽事宜，由磋商小组根据有关法律、法规进行处理。

22.评审小组

22.1评审小组由磋商采购单位依法组建，由采购单位代表、专家评委组成。

22.2评审小组负责具体的磋商事务，并独立履行以下职责：

22.2.1审查响应文件是否符合磋商文件的要求，并作出评价；

22.2.2可以要求响应单位对响应文件有关事项作出解释或澄清；

22.2.3推荐成交候选供应商名单；

22.2.4向磋商采购单位或者有关部门报告非法干预磋商工作的行为。

22.3评审小组成员应当履行下列义务：

22.3.1遵纪守法，客观、公正、廉洁地履行职责；

22.3.2按照采购文件规定的评审办法和评分标准进行评审，对评审意见承担个人责任；

22.3.3对磋商过程和结果，以及响应单位的商业秘密保密；

22.3.4参与评审报告的起草；

22.3.5配合相关部门的投诉处理工作；

22.3.6配合磋商采购单位答复响应单位提出的质疑。

23.评审内容的保密

23.1 磋商开始后，直到宣布授予成交单位合同为止，凡属于审查、澄清、评价和比较响应文件的所有资料，有关授予合同的信息都不应向响应单位或与评审无关的其他人泄露。

23.2 在响应文件的审查、澄清、评价和比较以及授予合同的过程中，响应单位对磋商采购单位和评审小组施加影响的任何行为，都将取消其成交资格。

23.3 在评审期间，采购单位将通过指定联络人与响应单位进行联系。

24.对响应文件初审

24.1开始磋商后，评审小组将审查响应文件是否实质性响应磋商文件的要求、内容是否完整、价格构成有无计算错误、文件签署是否齐全等，响应文件有下列情况之一者，且评审小组认为在磋商承诺函中无法修正的则有权将其拒绝：

24.1.1磋商供应商的响应文件未按照本须知规定制作的；

24.1.2未按本须知规定提交资格文件；

24.1.3与磋商文件有重大偏离；

24.1.4磋商供应商拒绝修正错误；

24.1.5磋商供应商的报价是选择性的；

24.1.6磋商供应商的报价只响应了部分内容；

24.1.7 磋商供应商的磋商响应文件出现了评审小组认为不应当雷同的情况；

24.1.8其他被磋商小组认定无效的情况。

24.2 评审小组将对确定为实质上响应的文件进行审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

24.2.1响应文件的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

24.2.2如果单价乘数量不等于总价，数量符合磋商文件要求，以总价计算金额为准；单价金额小数点有明细错位的，应以总价为准，并修改单价；数量不符合磋商文件要求的作为未实质性响应磋商文件处理，该响应文件将不予以详细评审，也不成交；

24.2.3对不同文字文本响应文件的解释发生异议的，以中文文本为准；

24.2.4响应单位不同意以上修正，则其响应文件将被拒绝。

24.3磋商小组认为响应单位的报价明显低于其他通过符合性审查响应单位的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在系统要求的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；响应单位不能证明其报价合理性的，磋商小组应当将其作为无效响应处理。

24.4响应单位在评审全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与代理机构及磋商小组联系。

25.响应的澄清

25.1评审期间，磋商小组对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，有权要求响应单位作出必要的澄清、说明或者补正。

响应单位的澄清、说明或者补正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

磋商小组并非对每个响应单位都做澄清要求。

25.2需要供应商进行澄清、说明和补正的，磋商小组将通过苏采云系统向供应商发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的响应单位应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和补正的内容作为响应文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

25.3接到磋商小组澄清、说明和补正要求的响应单位如未按规定做出澄清、说明和补正，其风险由响应单位自行承担。

26.响应文件属下列情况之一的，按照无效响应处理：

26.1响应单位未按照采购文件要求上传电子响应文件的；

26.2响应单位在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子响应文件的；

26.3响应文件未按照本须知规定签署和盖章；

26.4供应商不具备采购文件中规定资格条件的；

26.5未满足采购人要求合同履行期限要求和质量等级要求的；

26.6响应报价超过预算金额（最高限价）的；

26.7改变随同磋商文件提供的工程量清单中的项目编码、项目名称、项目特征、计量单位、工程量的；

26.8响应文件含有采购人不能接受的附加条件的；

26.9响应单位被 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录；

26.10磋商小组认为响应单位的报价明显低于其他通过符合性审查响应单位的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将通过苏采云系统要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料；响应单位不能证明其报价合理性的，磋商小组应当将其作为无效响应处理。

26.11未通过符合性审查的；

26.12不符合采购文件中规定的实质性要求和条件的；

26.13不同响应文件制作机器码一致，涉及响应单位的响应文件均为无效响应；

26.14其他法律、法规及本采购文件规定的属无效响应的情形。

27.采购失败

27.1 在采购过程中，出现下列情况之一的，应宣布采购失败：

27.1.1因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；

27.1.2出现影响采购公正的违法、违规行为的；

27.1.3在采购过程中符合要求的供应商或者报价未超过预算金额的供应商不足3家的；

27.1.4磋商小组认定采购文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

28.响应文件的评价和比较

28.1磋商小组将仅对按照本须知有关规定确定为实质上响应采购文件要求的响应文件进行评价和比较。

28.2评价和比较采用综合评分法，磋商小组严格按照采购文件的规定要求、条件、评分标准，对响应单位所提供货物或服务的响应报价、技术或者服务水平、履约能力、售后服务、质量保证承诺等内容进行比较评价。

28.3最低的响应报价或最高的下浮比例是成交的重要条件，但不是唯一条件。

29.成交单位的确认

29.1磋商小组根据响应单位资格审查情况，对响应文件进行评价和比较，按照评审办法和标准进行评审，并按采购单位的委托向采购单位推荐成交候选单位。

29.2 经磋商小组评审并确定成交单位后，采购代理机构将在规定的时间内将成交结果在政府采购管理部门指定媒体上予以公告，公告期为一个工作日。各参加响应单位如对公告结果有异议，应在成交公告期届满起七个工作日内，以书面形式向采购代理机构提出质疑，该质疑须按《政府采购质疑和投诉办法》、《江苏省政府采购供应商监督管理暂行办法》的规定提交。采购代理机构将在收到质疑后七个工作日内，对质疑内容做出答复。在此期限后向采购代理机构提出质疑或质疑未经响应单位法定代表人或参加评审的代理人签署和盖公章（原件），采购代理机构有权对该质疑不予答复。

30.成交通知书

30.1 确定出成交单位后响应文件有效期截止前，采购单位将以书面形式通知成交的响应单位其响应被接受。在成交通知书中给出成交单位的成交标价、服务/交货时间和有关合同签订的日期和地点。

30.2 成交通知书将成为合同的组成部分。

30.3 采购单位对未成交单位不承担解释未成交原因的义务。

30.4 采购代理机构在苏采云系统中向参与评审的成交供应商发放《未成交通知书》。未成交供应商未按约定的时间和方式获取告知信息的，视为自动放弃并自行承担相应后果。

31.合同的签订

31.1成交单位应按成交通知书中规定的时间和地点，由法定代表人或代理人与采购人代表签订合同。否则按放弃处理。

31.2 签订合同及合同条款应以磋商文件和成交单位的响应文件及其澄清文件为依据。

32.服务费

32.1代理服务费由成交单位支付，费用包含在报价内，具体详见前附表规定。

32.2成交单位如果未按规定缴纳成交服务费，采购代理机构有权保留诉讼的权利。

33.履约保证金

具体详见前附表规定。

34.政府采购相关政策

34.1政府采购节能产品、环境标志产品

根据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）、《关于贯彻执行绿色采购、促进残疾人就业和支持监狱企业发展有关政策的通知（苏财购〔2019〕10号）》的通知规定，若本次采购的产品属于财政部、国家发展改革委、生态环境部、市场监管总局等部门发布的节能产品、环境标志产品政府发布采购品目清单中属于强制采购产品的，供应商必须在投标文件中提供所投产品由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书或通过“中国政府采购网”查询的页面截图，否则响应无效；节能产品、环境标志产品品目清单以递交投标文件截止时已正式公布的最近一期信息为准，如属强制采购产品未提供认证证书（或截图）或提供认证证书（或截图）不全的将视为未实质性响应采购要求。

34.2针对中小型企业、残疾人福利性企业、监狱企业的评审：

34.2.1本项目为专门面向中小企业采购，服务商应为中小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位。

34.2.2根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）及《关于做好政府采购支持企业发展有关事项的通知》（苏财购〔2020〕52号）的相关规定，对于专门面向中小微企业的项目，如供应商认定本企业提供的货物、工程或服务符合上述文件规定情形，可以享受中小企业扶持政策的，则需根据《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号）提交《中小企业声明函》并加盖公章，《中小企业声明函》中所填的行业应与本采购标的对应的中小企业划分标准所属行业一致。声明函未加盖公章或未提交声明函或所提交的声明函中行业与本采购标的对应的中小企业划分标准所属行业不一致不享受相关政策。

34.2.3在政府采购活动中，供应商提供的货物符合下列情形的，享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的中小企业扶持政策：在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标。

其中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

供应商提供声明函内容不实的，依照《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》和《管理办法》等法律法规规定追究法律责任。

以上规定未尽事项，按《政府采购促进中小企业发展管理办法》等有关制度规定执行。

中小企业划分标准详见“工信部联企业〔2011〕300号通知”。本采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为：建筑业。

34.3针对监狱企业的评审加分

34.3.1如供应商属于监狱企业视同小型或微型企业，享受政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。

34.3.2符合《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）条件的监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

34.4针对残疾人福利性单位的评审加分：

34.4.1如供应商属于残疾人福利性单位视同小型或微型企业，享受政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。

34.4.2符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供“《残疾人福利性单位声明函》”（见附件），并对声明的真实性负责。供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

34.4.3中标单位为残疾人福利性单位的，采购代理机构应当随中标结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。

34.5关于对参与供应商信用记录的政府采购要求：

34.5.1根据政府采购法及相关法规，以及苏州市财政局《关于苏州市政府采购网下线“供应商信用查询”功能的通知》的规定，我们将依法对供应商进行信用查询，凡经评审小组确认不符合政府采购相关法律法规规定的，将拒绝其参与政府采购活动。

34.5.2 查询截止时点：投标文件递交截止时间。

34.5.3查询渠道：将通过苏采云系统跳转查询实现, 通过“信用中国”及“中国政府采购网”上的信用信息查询供应商的信用记录。

34.5.4 信用记录使用规则：

采购人在对供应商进行资格性审查时，应根据查询结果对供应商的不良信用记录逐项甄别确认。

34.5.5 查询证据留存方式：对存在失信信息的供应商，评审小组应填写《苏州市级政府采购供应商失信信息确认函》，由失信供应商应签名确认。同时，采购代理机构工作人员应根据评审小组确认的失信信息，登陆到来源网站页面进行复核并打印，作为证据留存。

34.6在政府采购合同履行中，采购单位需追加与合同标底相同的货物、工程或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

35.质疑与投诉

实行网上报名的项目，供应商网上报名后打印、保留“网上报名确认单”，质疑时随质疑函一并提交。

35.1质疑的提出和答复、投诉的提起和处理须按《政府采购质疑和投诉办法》（中华人民共和国财政部令第94号）相关规定执行。

35.2质疑的提出

35.2.1提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。

35.2.2潜在供应商已依法获取其可质疑的采购文件的，可以对该文件提出质疑。对采购文件提出质疑的，应当在获取采购文件或者采购文件公告期限届满之日起7个工作日内以书面形式提出。

35.2.3供应商认为采购文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。供应商须在在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

35.2.4供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

（1）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据；

（6）提出质疑的日期。

35.2.5供应商为自然人的，质疑函应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。质疑函须原件。

35.2.6供应商可以委托代理人进行质疑和投诉。其授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。供应商为自然人的，质疑函应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人签字或者盖章，并加盖公章。

35.2.7以联合体形式参加政府采购活动的,其投诉应当由组成联合体的所有供应商共同提出。

35.3质疑的受理与答复

35.3.1采购人负责供应商质疑答复。采购人委托采购代理机构采购的，采购代理机构在委托授权范围内作出答复。

35.3.2质疑函由采购代理机构办理签收手续。

35.3.3质疑函接收单位信息：

接收单位：苏州天诚建设咨询事务所有限公司

地址：苏州市滨河路1388号创意街区3A幢601室   邮编：215000

联系人：徐子怡    电话：13771787802

注：通过快递寄送的质疑函，须由质疑单位付清快递费，否则不予接收。

35.3.4采购人、采购代理机构应当在收到质疑函后7个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商。

35.3.5采购人、采购代理机构处理的其他要求按《政府采购质疑和投诉办法》（中华人民共和国财政部令第94号）相关规定执行。

35.4投诉的提起

35.4.1质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向采购人所属预算级次的财政部门提起投诉。

35.4.2供应商投诉时,应当提交投诉书和必要的证明材料，并按照被投诉采购人、采购代理机构（以下简称被投诉人）和与投诉事项有关的供应商数量提供投诉书的副本。投诉书应当包括下列内容：

（1）投诉人和被投诉人的姓名或者名称、通讯地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑和质疑答复情况说明及相关证明材料；

（3）具体、明确的投诉事项和与投诉事项相关的投诉请求；

（4）事实依据；

（5）法律依据；

（6）提起投诉的日期。

35.4.3投诉人为自然人的，投诉书应当由本人签字；投诉人为法人或者其他组织的，投诉书应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

35.4.4投诉人提起投诉应当符合下列条件：

（1）提起投诉前已依法进行质疑；

（2）投诉书内容符合本办法的规定；

（3）在投诉有效期限内提起投诉；

（4）同一投诉事项未经财政部门投诉处理；

（5）财政部规定的其他条件。

35.4.5供应商投诉的事项不得超出已质疑事项的范围，但基于质疑答复内容提出的投诉事项除外。

35.5由采购人所属预算级次的财政部门根据《政府采购质疑和投诉办法》（中华人民共和国财政部令第94号）相关规定进行投诉处理。

36.未尽事宜

按《中华人民共和国政府采购法》及其他有关法律法规的规定执行。

- 第三章  磋商响应文件格式

说明：

对本章所有的格式，供应商可根据自身情况进行补充和修改，但补充和修改不得造成与本格式内容有实质性的违背。

封面

苏州市高新区政府采购

竞争性磋商响应文件

项目编号：

项目名称：

采购单位：

响应单位：

联 系 人：

联系方式：

日   期：

格式1：

响应承诺书

苏州天诚建设咨询事务所有限公司：

我们收到你们                  号竞争性磋商文件，经仔细阅读和研究，我们决定参加竞争性磋商。同时我公司承诺：

1、我们愿意按照磋商文件的一切要求，提供完成该项目的全部内容。我们的磋商报价包括但不限于完成本项工作所需的人工费（包括人员工资、加班工资、保险、服装费、劳保用品、各种福利等）、设施设备费用（包括购置或租赁费、油料、耗材费、保险费、维修保养费等）、设备进出场费、措施费、办公费、管理费、利润、风险、各种税费、政策性文件规定以及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。同时，除非合同条款中另有规定，否则，我们所报价格在合同实施期间不因市场变化因素而变动。

2、如果我们的响应文件被接受，我们将严格履行磋商文件中规定的每一项要求，按期、按质、按量履行合同的义务。

3、我们已详细审查全部磋商文件，包括补充文件（如有），我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。

4、我们同意按磋商文件中的规定，本磋商响应文件的有效期限为磋商开始后    天。

5、我们愿意提供采购人在磋商文件中要求的所有资料。

6、我们愿意遵守竞争性磋商邀请函及磋商文件中所列的收费标准。

7、我们承诺该响应文件在评审后的全过程中保持有效，不作任何更改和变动。

8、贵单位的磋商文件、成交通知书和本报价响应文件将构成约束我们双方的合同。

9、我们承诺若我方成交，合同的部分和全部均不转让；

10、我单位保证提交的响应文件未涉及第三方的知识产权，我方承诺如有第三方对相关的知识产权提出异议和索赔由我单位负责解决，与采购人无关。

11、我方承诺不进行联合体响应。

12、我单位承诺在报价响应文件中提供的所有证书、资料及相关数据均为真实的，非虚假的；否则，我单位将承担由此造成的一切后果及法律责任。

13、综合说明：

（1）伴随服务及配合措施；（2）要求甲方提供的配合；

（3）对磋商文件有不同意见的偏离说明；（4）其它说明。

所有有关响应文件的函电，请按下列地址联系：

单位：                             传真：

联系人：                           响应单位：（公章）

地址：                             法定代表人：（签字或盖章）

邮政编码：                         代理人：（签字或盖章）

联系电话：                         日期：

格式2：

磋商响应报价表

采购编号：               号

| 序号 | 工程名称 | 磋商响应优惠率 | 付款方式、进度是否响应 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 工期： |  |  |  |  |
| 工程质量标准： |  |  |  |  |
| 拟派项目负责人： （姓名），资质等级： 级，证号 。 |  |  |  |  |
| 备注：企业对应的勾选： □中 □小 □微 □监狱企业 □残疾人企业 |  |  |  |  |

我们承诺：我们的报价经过仔细测算，绝对不低于我们的成本价。在本项目不发生变更的情况下，在合同条款约定的范围内，不向发包人要求增加任何费用。

磋商供应商（盖章）：

法人代表人或授权委托人（签字或盖章）：

日期：    年    月    日

说明：

1、本次报价以优惠率的方式进行报价，具体结算方式如下：

（1）每个单项工程未聘请跟踪审计的，在服务期限内优惠率保持不变。结算时按经审计的实际完成工程量的金额*(1-优惠率)作为最终结算价格。

（2）每个单项工程聘请跟踪审计的，以过程中跟踪单位审核的单价作为最终结算单价，每个单项工程的结算，按发生时的人材机价格水平及相关政策执行。

2、优惠率：例如报价的优惠率为5%，暨折扣率为95%，结算时如某个单项工程审计金额为100万元元，则该单项工程结算价为1000000×95%。

格式4：

法定代表人授权委托书

本授权委托书声明：我          （姓名）系             （响应单位名称）的法定代表人，现授权委托              （单位名称）的         （姓名）为我公司代理人，以本公司的名义参加苏州天诚建设咨询事务所有限公司实施的项目编号为                          号的竞争性磋商采购活动。代理人在磋商、评审、合同采购过程中所签署的一切文件和处理与这有关的一切事务，我公司均予以承认。

代理人在授权委托书有效期内签署的所有文件不因授权委托的撤销而失效，除非有撤销授权委托的书面通知，本授权委托书自竞争性磋商开始至合同履行完毕止。

代理人无转委托权。特此委托。

响应单位：（盖章）

法定代表人：（签字或盖章）

被委托人：（签字或盖章）

日期：

注：后附被委托人身份证双面复印件（双面）

格式5：

（1）关于资格文件的声明函

苏州天诚建设咨询事务所有限公司：

本公司愿就由贵公司组织实施的编号为               号的磋商活动进行响应。本公司所提交的响应文件中所有关于响应资格的文件、证明和陈述均是真实的、准确的。若与真实情况不符，本公司愿意承担由此而产生的一切后果。

响应单位（盖章）：

法人代表人（签字或盖章）：

日期：

（2）磋商响应单位情况表

| 法定代表人 |  |  | 成立日期 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业地址 |  |  | 注册资本 | 万元 |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |
| 职工人数 |  | 其中：有中高级以上职称的人数 |  |  |  |
| 资产总计 | 万元 |  | 净资产 | 万元 |  |
| 股东权益 | 万元 |  | 销售收入 | 年 万元 |  |
| 实现利润 | 年 万元 |  | 销售数量 |  |  |
| 营业面积（含厂房面积） | 平方米 |  | 其中： | 自有面积 平方米 承租面积 平方米 |  |
| 单位简历及内设机构情况 |  |  |  |  |  |
| 单位优势及特长 |  |  |  |  |  |
| 近三年来完成或正在履行的重大合同情况 |  |  |  |  |  |
| 最近2年内在经营过程中受到何种奖励或处分 | （包括财政、工商、税务、物价、技监部门稽查情况和结果） |  |  |  |  |
| 最近3年内有无因售假、售劣或是其他原因被消费者投诉或起诉的情况及说明 | （包括解决方式和结果） |  |  |  |  |
| 最近3年内主要负责人有无因经济犯罪被司法机关追究的情况及说明 |  |  |  |  |  |
| 获得技术认证的工程师及简介 |  |  |  |  |  |
| 其他需要说明的情况 |  |  |  |  |  |

（本页不够可另加页附后）

响应单位（盖章）：

法人代表人或授权委托人（签字或盖章）：

日期：

（3）参加本次政府采购活动前三年内在经营活动中

没有重大违法记录书面声明

致：     （采购人或采购代理机构）

我单位在参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

特此声明！

注意：1.“重大违法记录”指供应商因违法经营受到刑事处罚或责令停产停业、吊销许可证或执照、较大数额罚款等行政处罚。

2.请供应商根据实际情况进行声明，若声明不真实，视为提供虚假材料。

响应单位（盖章）：

法人代表人或授权委托人（签字或盖章）：

日期：

（4）中小企业声明函

本公司                    郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司参加          （单位名称）的             （项目名称）采购活动，项目的服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.         （标的名称） ，属于      （采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为          （企业名称），从业人员        人，营业收入为        万元，资产总额为       万元，属于        （中型企业、小型企业、微型企业，三选一填写）；

2.         （标的名称） ，属于         （采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为          （企业名称），从业人员        人，营业收入为        万元，资产总额为       万元，属于        （中型企业、小型企业、微型企业，三选一填写）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

响应单位（盖章）：

日期：

注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

本项目所属行业为：建筑业。

（5）残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部  民政部  中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加                   单位的                项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称：（盖公章）

日  期：     年   月   日

注：

1、残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。

2、残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

（6）项目经理无在建工程承诺书

致：     (采购人或采购代理机构)

我公司拟选派的项目经理（姓名）      （身份证号码：                ，证书编号：             ），参加     （项目名称）    项目的采购活动，该项目经理属于下列：          。

（1）非变更后无在建工程的。房屋建筑工程施工合同承包内容如仅为土建、水电施工而非施工总承包（土建、安装及各专业工程施工）的，其项目经理取得主体结构验收报告和原发包人同意其参加其他工程投标证明的，可视为无在建工程。

（2）变更后无在建工程的，并且：原合同工期已满且变更备案之日已满6个月；或者，因非承包人原因致使工程项目停工超过120天，且经建设单位同意并已经办理项目经理变更手续的。

（3）有在建工程，但该在建工程与本次招标的工程属于同一工程项目、同一项目批文、同一施工地点分段发包或分期施工的情况且总的工程规模在项目负责人执业范围之内。

注：请选择（1）（2）（3）中任意一项，如选择（2）、（3）的需提供证明材料复印件，无证明材料不予认可。

响应单位（盖章）：

法人代表人或授权委托人（签字或盖章）：

日期：   年   月   日

格式6：

施工组织机构人员情况表

项目编号：

| 职务 | 姓名 | 职称 | 上岗资格证明 |  |  |  | 已承担项目情况 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 证书名称 | 级别 | 证号 | 专业或工种 | 项目数 | 项目名称 |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本项目一旦我单位成交，将实行项目经理负责制，并配备上述项目管理班子。上述填报内容真实，若不真实，愿按有关规定接受处理。项目管理班子机构设置、职责分工等情况另附资料说明。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1.人员一旦确定，成交后不得变更，如遇特殊情况需调动变更人员，应经过采购人同意确认。

2.随表附《项目经理/项目负责人简历表》。

3.须随上表提供评分标准中规定的证明材料（如需要）。

响应单位（盖章）：

法人代表人或授权委托人（签字或盖章）：

日期：

附表：

项目经理/项目负责人简历表

| 姓 名 |  | 性 别 |  |  | 年 龄 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职 务 |  | 职 称 |  |  | 学 历 |  |
| 参加工作 时间 |  |  | 从事项目经理/项目负责人年限 |  |  |  |
| 执业资格证书编号 （注明：项目经理或建造师或注册造价工程师或注册监理工程师等） |  |  |  |  |  |  |
| 在建和已建工程项目 |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | 建设规模 | 开竣工日期 | 结构 类型 | 层数及高度 | 中标价 | 其它情况 |

注：须随上表提供评分标准中规定的证明材料（如需要）。

响应单位（盖章）：

法人代表人或授权委托人（签字或盖章）：

日期：

格式7：

商务条款偏离表

项目编号：

| 项 目 | 采购要求 | 响应内容 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 施工地点 |  |  |  |
| 施工工期 |  |  |  |
| 付款方式 |  |  |  |
| 其他商务要求 |  |  |  |

注：磋商响应供应商的响应文件（除服务条款部分）与磋商文件规定的有偏离的，应在此表中说明。未在上表中说明的，将被认为完全响应磋商文件的规定。商务条款不允许出现负偏离，否则为无效响应。

响应单位（盖章）：

法人代表人或授权委托人（签字或盖章）：

日期：

格式8：

技术服务要求偏离表

项目编号：

| 序号 | 名称 | 采购要求 | 响应情况 | 选择项 （正偏离或符合或负偏离） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| …… |  |  |  |  |

注：响应供应商应对照磋商文件服务要求，逐条说明所提供服务已对磋商文件的要求做出了实质性的响应，并申明与服务要求条文的偏差和例外。未在上表中说明的，将被认为完全响应磋商文件的规定。

响应单位（盖章）：

法人代表人或授权委托人（签字或盖章）：

日期：

格式9：

安全责任承诺书

如我方为成交单位，我方将认真履行本次政府采购的所有承诺，我方愿意负责承担所聘全部投入本项目人员的人身安全及各项设施操作安全的全部责任，在项目实施过程中发生的一切安全问题（包括因我方原因导致的第三人安全、财产责任），由我方全权负责。

响应单位（盖公章）：

法定代表人（签字或盖章）：

- 日期：

格式10：

类似业绩一览表

项目编号：

| 序号 | 项目名称 | 合同金额（万元） | 规模、内容 | 签订时间 | 业主单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |

响应单位（盖章）：

法人代表人或授权委托人（签字或盖章）：

日期：

第四章  磋商文件

苏州天诚建设咨询事务所有限公司受苏州高新区（虎丘区）狮山街道办事处的委托，对其所需的2025年度狮山横塘街道年度水利零星项目在国内组织竞争性磋商采购。欢迎符合资格条件的各供应商前来参加竞争性磋商。

一、项目编号：JSZC-320505-TCJS-C2025-0013号

二、项目名称：2025年度狮山横塘街道年度水利零星项目

三、采购预算：人民币叁佰柒拾万元整（￥3700000.00元）

最高限价：人民币叁佰柒拾万元整（￥3700000.00元）

四、采购需求：

1、工程概况：拟对 2025年度狮山横塘街道年度水利零星项目进行施工，具体按甲方施工要求为准。

2、采购需求：本项目主要包含狮山横塘街道河道破损驳岸的修复，河道沿线排口的控源截污及河岸沿线的整治等建设项目。

承包方式：包工包料。

质量要求：合格。

合同履行期限：自采购合同签订生效之日起满1年或总计结算金额达到采购预算金额止（具体进场时间以采购人通知为准）。

3、工期要求：自采购合同签订生效之日起满1年或总计结算金额达到采购预算金额止（具体进场时间以采购人通知为准）。

4、承包方式：包工包料。

5、资金来源：财政资金。

6、质量要求：按相关工程施工质量验收规范合格标准。

7、技术要求

（1）符合现行国家技术、施工及验收规范规程,对施工工艺的特殊要求,按国家有关规定。

（2）工程量清单。

8、工程规范以现行的或承担具体施工任务期间国家和行业新颁布施行的规范、规程为准。

9、验收标准：根据现行国家技术、施工及验收规范规程、《江苏省政府采购履约验收管理办法》并满足采购需求要求，由采购人进行验收。

10、工程质量保修期：按《建筑工程质量管理条例》规定，质量保修期从竣工验收合格之日起计算。

五、报价说明

（一）计价方式：本工程项目采用下列第  1  种计价方式。

1、工程量清单计价方式

2、计价表计价方式

（二）报价方式：本工程项目采用下列第  1  种报价方式。

1、固定优惠率报价；

本次报价以优惠率的方式进行报价，具体结算方式如下：

（1）每个单项工程未聘请跟踪审计的，在服务期限内优惠率保持不变。结算时按经审计的实际完成工程量的金额*(1-优惠率)作为最终结算价格。

（2）每个单项工程聘请跟踪审计的，以过程中跟踪单位审核的单价作为最终结算单价，每个单项工程的结算，按发生时的人材机价格水平及相关政策执行。

2、固定总价报价。

3、固定单价报价。供应商应充分考虑施工期间各类材料的市场风险和国家政策性调整风险系数，具体按照国家和苏州市相关文件执行。本工程的具体结算方式在合同专用条款中约定。执行固定单价报价的基本规定：

（1）供应商报价时，必须按统一的工程量清单报价，成交后，本工程中工程量清单项目的综合单价按所报单价下浮之后的综合单价执行【成交下浮率＝（第一次报价－最后报价）/第一次报价】，由于工程量清单的工程数量有误或者设计变更、现场签证等引起的工程量增减，经本级财政部门批准同意后，根据追加的采购计划签订补充合同。但全部补充合同的采购金额不得超过原合同金额的10%，超过部分财政部门不予安排资金。

（2）本工程在采购文件中已明确的各项施工措施费，均包含在合同总价中。其他在采购文件和答疑中未提及、未明确部分的施工措施费项目，可以根据相关资料按实调整，并作相应的下浮。

（3）条款：①按照《苏州市市级政府投资建筑工程变更备案管理实施细则》（苏住建规﹝2018﹞1号）执行变更程序。②变更后的追加费用不得超过原合同金额的10%，超过部分财政部门不再安排资金。

六、综合说明及其他要求

1、响应人必须承诺采购文件中提出的全部技术规格与要求，如果以其中某些条款不响应时，应在响应文件中逐条列出，未列出的视同响应。

2、磋商响应单位可以先到工地现场踏勘以充分了解工地位置、情况、道路、储存空间、装卸限制及任何其他足以影响响应报价的情况，任何因忽视或误解工地情况而导致的索赔或工期延长申请将不被批准；响应单位踏勘现场，充分考虑现场实际情况及工程概况要求中提及的各项费用，以上所涉及的各项费用均在措施费用中进行报价，成交后，成交单位不得以任何形式以不了解现场情况为由提出费用调整，结算时不予调整。

3、承包人应根据自身生产力水平对照工程量清单逐项进行报价，不得低于其成本报价，发包人要求追加工作量，承包人不得拒绝；对于明显高于市场价格，显失公平的清单项，经该项目总监理工程师或项目咨询造价工程师认定后，发包人有权不按承包人报价进行进度款支付及结算,承包人应与发包人进行磋商，协商一致的按协商一致的价格调整，若无法协商一致，过程中可按监理工程师或造价工程师确定的价格先行支付工程款，结算时由承包人根据计量规则、计价办法和通过市场调查等取得有合法依据的市场价格提出单价，由审核（审计）造价工程师进行审核，报发包人确认后调整。

4、全部设备材料应说明名称、型号、数量、单价、总价、产地、厂商等。磋商响应单位按要求应列入而未列入设备材料清单的设备及材料，均认为已在其设备材料清单中包括。

5、因承包人自身原因而导致的工程变更，承包人无权要求追加合同价款及工期延长。

6、工程竣工验收结束后，承包人应该做到工完场清，如果施工便道等没有清理，则发包人有权委托其他单位拆除清理，具体费用从承包人工程款中扣除，若发包人要求保留，则不予扣除承包人费用。

7、在工程实施过程中，承包人不得因为设计变更、现场变更签证的价格与发包人有分歧而影响整个工程的施工进度，若因此引起工期延误，则由承包人支付工期违约金，按合同工期违约条款执行。

8、对实施后无法进行复核的变更签证，承包人必须留下可证明相应工作量的影像资料，结算时如无影像资料或提供资料无法反映相应的工作量，结算审核时有权按照有利于发包人的原则进行处理。对财政跟踪评审的项目，承包人提出的变更签证，须经财政跟踪评审签字、确认，否则，结算时将不予以许可。

9、在合同履行过程中如需变更的，按照《苏州市市级政府投资建筑工程变更备案管理实施细则》（苏住建规﹝2018﹞1号）执行变更程序。

10、成交单位对服务缺陷不予更正，采购人有权另请其他单位更正，所发生的费用在由成交单位承担。

11、施工期间涉及安全由承包人全部负责，涉及安全所产生的相关费用一律由承包人承担。

12、工程未交付之前，承包人应自始至终对成品进行保护和防止丢失。

13、合同备案要求

（1）需办理施工许可证等相关工程监管手续的小额工程项目，除了需在财政部门采购管理科进行合同备案外，还需凭政府采购成交通知书至项目所在地的住建招标部门按要求进行项目登记、合同备案等工作，否则无法办理相关工程监管手续。

（2）无需办理施工许可证等相关工程监管手续的小额工程项目，只需在财政部门采购管理科进行合同备案即可。

七、磋商说明

1、根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）及《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号），本采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为：建筑业。

2、本项目中采购设备如涉及“台式计算机，便携式计算机，平板式微型计算机，激光打印机，针式打印机，液晶显示器，制冷压缩机，空调机组，专用制冷、空调设备，镇流器，空调机，电热水器，普通照明用双端荧光灯，电视设备，视频设备，便器和水嘴”，以上类别为节能产品政府采购品目清单中政府强制采购产品。

3、成交后拒绝签订本项目政府采购合同的成交响应单位不得参加对本项目重新开展的政府采购活动。

4、知识产权：成交方应保证需方免除且成交方承担由于需方在其本国使用该项目所需的产品和设计或其任何一部分时而引起第三方提出的侵犯专利权、商标权或工业设计权的起诉、行动、行政程序索赔、请求等以及需方为此而产生的损失和损害、费用和支出（包括但不限于律师费）。

八、凡涉及采购文件的补充说明和修改，均以苏州政府采购网的更正公告为准。

第五章  合同主要条款

根据苏州天诚建设咨询事务所有限公司项目编号               号竞争性磋商采购文件及乙方的响应文件、承诺文件（如有）和成交通知书，甲乙双方就此次成交的             事宜，根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及相关法律法规规定，甲乙双方遵循平等、自愿、公平和诚实信用原则，经友好协商，订立本合同。

一、工程概况：

1、工程名称：2025年度狮山横塘街道年度水利零星项目。

2、工程地点：狮山横塘街道。

3、资金来源：财政。

4、工程内容：2025年度狮山横塘街道年度水利零星项目。

5、承包范围：响应文件、图纸、工程量清单及补充通知、承诺函中包含的所有工程。

二、工期要求：自采购合同签订生效之日起满1年或总计结算金额达到采购预算金额止（具体进场时间以采购人通知为准）。

三、质量标准

工程质量符合 合格 标准。

四、签约合同价与合同价格形式：

1、人民币（大写）：               （签约合同价暂按370万元）

2、合同价格形式：固定优惠率。

五、项目经理：

项目经理：        ，证书编号：

六、合同文件构成：

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

（1）成交通知书；

（2）响应函及其附录；

（3）专用合同条款及其附件；

（4）通用合同条款；

（5）技术标准和要求；

（6）图纸；

（7）已标价工程量清单（如有）；

（8）其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

七、关于工程价款及结算的约定

1、结算方式

（1）每个单项工程未聘请跟踪审计的，本次报价以优惠率的方式进行报价，在服务期限内优惠率保持不变。结算时按经审计的实际完成工程量的金额*(1-优惠率)作为最终结算价格。

（2）每个单项工程聘请跟踪审计的，以过程中跟踪单位审核的单价作为最终结算单价，每个单项工程的结算，按发生时的人材机价格水平及相关政策执行。

①本工程在采购文件中已明确的各项费用，均包含在合同总价中。其他在采购文件和答疑中未提及、未明确部分的项目，可以根据相关资料按实调整，并作相应的下浮。

②实质性响应条款：（1）追加费用不得超过原合同金额的10%。（2）原合同金额10%以内的追加费用，限于原合同内工程清单数量调整增加的工程费用，原合同外工程内容不得计入。

小额工程在履行合同时，发生工程变更的，按照工程变更备案管理的相关规定办理变更备案手续。

③合同备案要求

1）需办理施工许可证等相关工程监管手续的市级小额工程项目，除了需在当地财政局进行合同备案外，还需凭政府采购成交通知书至项目所在地的住建招标部门按要求进行项目登记、合同备案等工作，否则无法办理相关工程监管手续。

2）无需办理施工许可证等相关工程监管手续的市级小额工程项目，只需在当地财政局进行合同备案即可。

2、工程预付款、进度：

（1）工程预付款：本项目无预付款。

（2）工程进度款：

关于付款周期的约定：

发包人只对已计量的合格工程进行支付工程款，工程进度款按合同内完成合格工作量的 60%支付，工程验收合格并中介一审后付至中介审定价的 80%，如有中介二审，二审后付至审定价的 90%。如遇审计部门抽审，以抽审价为准且质保期满付清。如无抽审，审计满一年且质保期满按审定价付清。中介审计和二次审计核减率超 5%和核增的审计费由施工单位承担，最终工程造价以最终审计为准。

2、结算初审

以施工单位的结算送审价作为基数，对核减率在5%以内不支付咨询费，核减率超过5%部分的咨询费由施工单位按照街道相关规定支付。

3、跟踪审计

以施工单位提供跟审单位的送审价作为基数，对核减率在5%以内不支付咨询费，核减率超过 5% 部分的咨询费由施工单位按照街道相关规定支付。

如遇审计局审计监督，最终结算价以审计监督结果为准。

3、材料、设备供应方式：

（1）甲供材料、设备   无        。

（2）乙供材料、设备   全部乙供  。

八、施工安全的约定：

1、工程施工期间涉及安全由乙方全部负责，涉及安全所产生的相关费用一律由乙方承担；

2、质量必须达到合格，凡因施工单位责任，经验收达不到合格要求，必须返工到合格并承担因返工引起的一切经济损失。

3、乙方应当办理有关施工现场交通、环卫、施工噪声等管理手续，若发生费用由乙方负责。

4、工程未交付之前，乙方应自始至终对成品进行保护和防止丢失。

5、施工人员需服从甲方安全管理。

6、工程施工期间涉及安全由乙方全部负责，涉及安全所产生的相关费用一律由乙方承担；

九、关于工程质量及验收的约定：

1、工程质量保修期：工程验收合格后二年。

2、工程质量标准：达到合格标准。

3、工程未能达到合格标准，乙方应向甲方支付违约金，违约金的计算方法在合同条款附录中约定，由甲方直接从乙方应付工程款中扣除。并无条件返工使工程达到合格的要求。若因返工使工程逾期完成，乙方必须承担逾期完工违约责任和工程质量的违约责任，并且工程质量的违约金与逾期完工的违约金叠加。由于返工造成费用由乙方自己承担。

4、若工程获得高于上述标准的奖项，甲方无须给予乙方任何费用增加或奖励。

5、双方对工程质量（非乙方原因除外）有争议，由合同条款约定的部门处理，诉讼费用及因此造成的损失，由败诉方承担。

6、甲、乙双方应及时办理隐蔽工程和中间工程的检查与验收手续。甲方不按时参加隐蔽工程和中间工程验收，乙方可自行验收，甲方应予承认。若甲方要求复验时，乙方应按要求办理复验。若复验合格，甲方应承担复验费用，由此造成停工，工期顺延；若复验不合格，其复验及返工费用由乙方承担，但工期也予顺延。

7、乙方应遵守现场的一切规章制度，文明施工，施工所产生的垃圾需当日清理完毕。

8、由于乙方原因造成质量事故，其返工费用由乙方承担，工期不顺延。

9、工程未交付之前，乙方应自始至终对成品进行保护和防止丢失。

10、工程竣工后，乙方应通知甲方验收，甲方自接到验收通知7日内组织验收，并办理验收、移交手续，如甲方在规定时间内未能组织验收，需及时通知乙方，另定验收日期。但甲方应承认竣工日期，并承担乙方的看管费用和相关费用。

11、工程未交付之前，承包人应自始至终对成品进行保护和防止丢失。

12、施工周期中，如因承包人原因延期交付，则承包人向发包人按 5000 元/天支付逾期违约金。

十、双方的权利和义务：

（一）双方的一般权利

1、甲方的一般权利：

（1）甲方有权监督整个合同工程的顺利进行。

（2）乙方应委派专门的人员负责合同工程的施工并将所委派的负责人员名单于开工前2 天提交甲方代表，名单内容应包括人员的姓名、通讯号码，在合同工程中的职务及其他必要信息。在合同执行过程中若负责人员发生变化，乙方应在实际变化前7天书面通知甲方代表，并经总监理工程师及甲方代表批准。

（3）甲方代表有权进入与本合同工程有关的任何工地和现场，但甲方代表要求进入的时间必须是不影响工程质量和进度的并且是安全的时间。

（4）如因设计变更而发生的工程数量的增减需在合同价款外增加工程价款时，必须同时经监理人及甲方代表的认可后，并由甲方按有关规定办理工程变更审批手续方为有效，且最终需经甲方委托的造价审计单位审计确认。

（5）如需对合同工期进行调整时，必须经甲方认可。

（6）甲方代表有权要求乙方打开已经掩盖的隐蔽工程，并进行试验和检验，相关工期和费用承担按合同约定执行。

（7）各项验收必须经监理人及甲方代表的审查和批准。

（8）甲方代表有权得到本合同工程的一切必要的信息和协助，使甲方在需要时能了解到工程量的增减、工期调整、合同价款的调整、进度款支付、奖励和违约处罚以及对工程质量的检验等情况；乙方对甲方代表的上述要求，必须无条件配合。

（9）甲方有权要求乙方从本合同工程中解雇因工作质量和工作中行为不符合合同要求并不接受指导的人员。

2、乙方的一般权利

（1）有权要求甲方提供必要的施工条件。

（2）施工过程中发现的图纸问题有权向甲方和/或监理人提出修正意见。

（3）乙方有权要求甲方组织必要的技术交底。

（4）乙方有权要求甲方提供必要的见证等。

（5）乙方有权按合同规定催要工程款项。

（6）对甲方代表及监理人的不良行为有权检举揭发。

（二）双方的一般义务（工程技术要求另有说明的除外）

1、甲方的一般义务

（1）分配和管理施工现场的临时设施用地。

（2）提供施工临时用水及用电的接驳点。

（3）开通施工场地与公共道路的通道。

（4）将水准点与坐标控制点以书面形式交给乙方，并进行现场交验。

（5）组织设计单位向乙方进行设计图纸交底。

（6）监督乙方的施工质量及进度。审批核准乙方委托质量试验单位的资格。监督乙方的安全作业。

（7）协调解决与相关采购工程之间的联系及有关问题。

（8）甲方负责向乙方提供已获取的施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物(含文物保护建筑)与古树名木的资料，并根据乙方要求向上述所有者或管理部门通知、介绍乙方，以便于乙方获取更详细的资料；通过监理人审查乙方对上述物体的保护措施，并在必要时向上述物体的所有者或管理部门通报。

2、乙方的一般义务

（1）向甲方及其委托的工程监理人提供进入现场所必须的条件，包括“技术要求”中规定的有关内容。

（2）为甲方及其委托的工程监理人进入工地和施工现场提供方便和安全条件，并有义务提醒上述进入现场人员要对自己安全负责，向甲方雇用的其他单位提供配合的协作。

（3）在规定的时间内取得进入工程所在地区施工的许可证等文件，及时缴纳当地政府规定的建设管理费，并在规定的时间内向甲方提供办理《建设工程施工许可证》等政府批文所需的所有材料及必要的协助。

（4）严格执行安全规程，对乙方管辖人员在施工进程中的工伤和因工死亡承担赔偿和一切善后事务的责任。

乙方应严格遵照《建设工程安全生产管理条例》做好现场的安全生产工作。在开工前应设立安全生产管理机构、配备专职安全生产管理人员，作好安全生产教育培训，编制安全技术措施方案和专项施工方案，包括但不限于：基坑支护与降水工程、土方开挖工程、模板工程、起重吊装工程、脚手架工程、拆除爆破工程等。乙方对于监理人发出的有关安全事故隐患整改通知必须及时执行，如没有在规定时间内完成的，第一次有上述情况发生时，由现场甲方代表或总监理工程师给予书面警告；收到警告仍不按要求执行或第二次有上述情况发生的，由现场甲方代表或总监理工程师给予再次书面警告，并且甲方有权禁止乙方参加今后三个月内甲方其他项目响应；收到再次警告仍不改正或第三次有上述情况发生的，甲方有权禁止乙方参加今后一年内甲方其他项目响应，并通报建设行政主管部门。

（5）教育所辖人员在施工现场的生活行为符合国家的法律、法令和条例的规定，符合文明习惯和社会公德，以不损害合同工程的声誉。并承担因所辖人员对他人造成损失的赔偿责任。

（6）遵守地方政府和有关部门对施工场地交通和施工噪音等管理规定，办理相应的手续（有关的费用已包在合同总价中），并承担由于乙方责任违反上述规定的罚款。

（7）已竣工工程未交付甲方之前，乙方按本合同约定负责已完工程的成品保护工作，保护期间发生损失，乙方自费予以修复。若因甲方的责任，要求乙方采取特殊措施保护的单位工程的部位和相应费用，另行协商。

（8）保证施工现场符合当地环保及文明施工的规定。交工前清理现场达到甲方的要求（包括在施工过程中有上级检查现场时的清理），承担因违反有关规定造成的损失和处罚。

（9）每月25日向甲方代表及其监理人提供月工程进度计划及相应进度统计报表和工程事故报告。定期清洁现场，不得堆积垃圾。

（10）协调施工场地内各交叉作业施工单位和人员之间的关系，保证按要求顺利施工。

（11）提供所有参与工程施工人员的由国家有关部门颁布的上岗证、技术等证件复印件，施工人员应具备上岗证书并接受甲方和监理人检查。甲方和监理人有权清退无证人员离开施工现场。

（12）如未经甲方同意更换项目经理，则视同违约。乙方在中标后（包括合同履行期间）不得擅自更换项目经理，如确需更换，必须在取得甲方书面同意之后更换，而且即使甲方同意，仍需向甲方支付5万元/次的赔偿，以弥补给甲方带来不便的损失。

（13）乙方的以下人员，经监理人或甲方代表要求，必须在24小时内调离本工程，否则每人每天乙方支付违约金2000元；同时，乙方应在3天内用监理人批准的合格人员代替上述调离的人员，否则每拖延1天乙方支付每人每天违约金500元。

A、对施工进度及施工质量达不到合同要求负有责任的施工人员。

B、不熟悉本专业工作、工作责任心不强的施工人员。

C、不能积极配合监理人工作者。

D、违反监理人或乙方工地现场管理规定者。

E、无证上岗者（适用于按规定必须有上岗证）。

F、与监理人要求的人员名单不符者。

G、与本工程施工无关的人员。

（14）乙方项目经理（副经理）、项目技术负责人、安全负责人、专业工程负责人、其他监理人或甲方要求人员，必须参加每周工程例会及监理人/甲方召集的会议，因故不能参加的应提前4小时向监理人提出申请并在获得监理人批准后方可缺席，否则乙方向甲方支付违约金5000元/人次。

（15）乙方项目部管理人员必须建立考勤制度，在工程施工期间，均须专职在岗，不得兼任其他项目任何职务。如需对人员安排、机械设备、施工方案等变更，必须提前一周书面上报监理人并经同意后方可执行。如有违反，乙方每违约一项（或一人），需支付违约金2000元，并应按照监理人指令进行改正。

（16）工地现场、生活区设施和场地内围墙、其他内外道路由乙方自行解决，其做法必须符合当地政府相关规定及监理人和甲方的要求。乙方负责做好门前三清工作，包括由于工程施工而使用的施工通道整修、清理。

（17）乙方在进入施工现场后，应在甲方指定的位置按统一规划的平面布置搭设活动房作为临时设施。

（18）协调施工场地内各交叉作业施工单位和人员之间的关系，保证按要求顺利施工。

（19）乙方应按相关规定为其所辖人员办理相关保险，如：工伤及因工死亡的保险。

（20）乙方出现不正当行为（如因拖欠工资等债务纠纷，或在现场产生公害等等），从而给甲方造成不便、或影响甲方公众形象的，则每出现一次上述情况，视情节轻重，乙方向甲方支付人民币2万元至10万元的违约金作为对给甲方造成的不便、增加的工作而给甲方的赔偿，即使这种不正当行为或违约是在合格竣工日之后发现。若违约金不足以弥补给甲方造成的不便、增加的工作量所造成的损失的，乙方还应赔偿违约金不足甲方损失的金额，甲方有权从乙方的工程款中扣除。

十一、承诺：

1、甲方承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2、乙方承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3、甲方和乙方通过招响应形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

十二、词语含义：

本协议书中词语含义与（GF—2017—0201）建设工程施工合同（示范文本）第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

十三、签订地点

本合同在            签订。

十四、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

十五、合同生效

本合同自双方签字加盖公章（或合同专用章）后生效。

十六、合同份数

本合同一式六份，均具有同等法律效力，甲方执两份，乙方执两份，采购代理机构及政府采购办公室各执一份。

合同生效后供需双方即直接产生权利与义务的关系，合同执行过程中出现的问题应按照《民法典》的规定办理。在合同履行过程中，双方如有争议，则任何一方均可向甲方所在地人民法院提起诉讼。

甲方：                                  乙方：

（公章或合同专用章）                   （公章或合同专用章）

法定代表人（授权代表）签字：            法定代表人（授权代表）签字：

签订日期：                              签订日期：

合同附件1：

工程质量保修书

甲方（全称）：

乙方（全称）：

甲方和乙方根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》，经协商一致就                    （工程全称）签订工程质量保修书。

一、工程质量保修范围和内容

乙方在质量保修期内，按照有关法律规定和合同约定，承担工程质量保修责任。质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程，屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，供热与供冷系统，电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，以及双方约定的其他项目。具体保修的内容，双方约定如下：                  。

二、质量保修期

根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，工程的质量保修期如下：

1、基础设施工程、房屋建筑的地基基础工程和主体结构工程，为设计文件规定的该工程的合理使用年限；

2．屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，为 5 年；

3．供热与供冷系统为  2 个采暖期、供冷期；

4．电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，为 2 年；

5．其他项目保修期限约定如下： 2 年。

质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。

三、缺陷责任期

工程缺陷责任期为 24个月，缺陷责任期自工程竣工验收合格之日起计算。单位工程先于全部工程进行验收，单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格之日起算。

缺陷责任期终止后，甲方应退还剩余的质量保证金。

四、质量保修责任

1．属于保修范围、内容的项目，乙方应当在接到保修通知之日起7天内派人保修。乙方不在约定期限内派人保修的，甲方可以委托他人修理。

2．发生紧急事故需抢修的，乙方在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。

3．对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条例》的规定，立即向当地建设行政主管部门和有关部门报告，采取安全防范措施，并由原设计人或者具有相应资质等级的设计人提出保修方案，乙方实施保修。

4．质量保修完成后，由甲方组织验收。

五、保修费用

保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。

六、双方约定的其他工程质量保修事项：                             。

工程质量保修书由甲方、乙方在工程竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。

甲方(公章)：                      乙方(公章)：          

地  址：                    地  址： 

法定代表人(签字)：                    法定代表人(签字)：

委托代理人(签字)：                    委托代理人(签字)：

电  话：                  电  话：

合同附件2：政府采购履约验收书参考样本(工程类)

| 采购人 |  | 项目名称 |  | 合同名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 供应商 |  | 项目及合同编号 |  | 合同金额 |  |  |  |
| 分期（段）验收 | 是□ 否□ | 分期（段）情况 |  |  |  |  |  |
| 验收时间 |  | 验收地点 |  |  | 验收组织形式 | □验收小组验收 □采购代理机构验收 |  |
| 验收内容 | 施工内容 | 施工进度 |  | 施工质量 | 施工人员 配备情况 | 施工设备 配备情况 | 安全文明标准 |
|  | 合格□ 不合格□ | 合 格□ 不合格□ |  | 合 格□ 不合格□ | 合 格□ 不合格□ | 合 格□ 不合格□ | 合 格□ 不合格□ |
| 采购代理机构 情况说明 | （设计、监理等机构可根据实际情况，出具相关意见） |  |  |  |  |  |  |
| 存在问题和 改进意见 |  |  |  |  |  |  |  |
| 最终结论 | 合 格□ 不合格□ |  |  |  |  |  |  |
| 验收小组成员签字 |  |  |  |  |  |  |  |
| 采购代理机构意见 |  |  | 采购人意见 |  |  |  |  |
| 经办人： 负责人： （采购代理机构公章） |  |  | 经办人： 负责人： （采购人公章） |  |  |  |  |
| 供应商确认： （单位公章或授权代表签字） |  |  |  |  |  |  |  |

说明：1.该表为工程类项目履约验收的参考样表，采购人或采购代理机构可以根据工作实际进行调整。

2.未委托采购代理机构开展履约验收工作的，无需填写“采购代理机构意见”

- 第六章  评审办法及评分标准

一、成交原则

1、本次磋商采用综合评分法，即在响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审综合得分最高的响应供应商为成交供应商。采购人直接确定成交供应商。

2、磋商小组各成员审查每份响应文件是否实质性响应了磋商文件的要求，未实质性响应的响应文件不进行评审。

3、磋商小组各成员独立对每个进入打分程序的响应文件以打分的形式进行评审和评价。对评委的评分（除价格分外）进行统计汇总，直接算术平均（计算结果四舍五入保留小数点后两位）计算出每个响应供应商的得分，加上价格得分即为每个响应供应商的综合得分。

4、如出现评审总得分最高的响应单位有两个及以上的，以实际响应报价较低者优先作为成交候选人；如果响应报价也相同的，则在评审委员会监督下由代理机构组织以抽签方式确定成交候选人。

5、如磋商小组认为的最低报价明显不合理或者低于成本，有可能影响服务质量或不能诚信履约的，则磋商小组有权要求其在规定的期限内提供书面文件予以解释说明，并提交相关证明材料；否则，磋商小组有权认定该供应商的价格为无效报价，按顺序由排在后面的候选供应商递补为基准价，以此类推。

二、评分标准

本项目专门面向中小微企业采购，不允许大型及以上企业参与磋商，响应单位不再享受价格分优惠。中小微企业在响应文件中，必须提供《中小企业声明函》。未在响应文件中提供《中小企业声明函》，其响应文件为不实质响应采购文件，为无效响应。

特别说明：以上规定未尽事项，按《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号），《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号），《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号），《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号），江苏省财政厅《关于做好政府采购支持企业发展有关事项的通知》（苏财购〔2020〕52号）《江苏省财政厅关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（苏财购〔2022〕45号）等有关制度规定执行。

（一）价格分（10分）

1、投标报价（优惠率）大于等于0的，为有效投标报价。投标报价（优惠率）小于0的为无效投标报价。无效投标报价的响应文件不进行评审，也不得标。

2、价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且优惠率最高的投标报价为评标基准价，其他响应单位的价格分按照下列公式计算（计算结果四舍五入保留两位小数）。

3、投标报价得分=（1-评标基准价)/(1-最终投报优惠率）*价格权值*100，小数点后保留两位（价格权值为10%）。

（二）施工组织设计（60分）

1、总体概述,包括但不限于工程概述、总体安排、及施工部署及施工段划分等健全、合理、规范、高效（8分）：综合评定优秀，概述详细，组织机构健全，总体安排科学，方案考虑周全，有合理化建议等得8分；综合评定良好，概述较为详细，总体安排可行，方案考虑比较细致，能满足项目实施需要的得5分；综合评定一般，方案简单，基本能满足项目实施需要的得2分；未提供不得分。

2、施工总进度计划,包括但不仅限于本工程施工进度计划的描述、工期的保证措施、准备计划等，以及为完成该计划所定措施科学、合理、规范、高效（8分）：综合评定优秀，总进度计划详尽，项目实施进度、时间点、关键节点等设置清晰准确的得8分；综合评定良好，总进度计划较为详尽，项目实施进度、时间点、关键点等设置比较准确的得5分；综合评定一般，方案简单，描述不清楚，基本能满足项目实施需要的得2分；未提供不得分。

3、分部、分项工程的施工方案,包括该工程分部分项工程的施工方案、关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案、具体施工技术措施科学、合理、操作性强、规范、高效（8分）：综合评定优秀，分项施工方案、关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案、科学合理、操作性强、考虑周全的得8分；综合评定良好，分项施工方案、关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案、比较合理、操作性较强、考虑较周全的得5分；综合评定一般，方案简单，操作性不强的得2分；未提供不得分。

4、拟投入劳动力、材料、机械设备配备，针对本项目提供的劳动力、材料、机械设备配置方案是否合理、合理、操作性等方面进行综合比较（8分）：方案内容与进度计划完全吻合、配套合理，具有可操作性强，内容描述详细的得8分；方案内容与进度计划基本吻合、配套有一定合理性，可操作性较强，内容描述较完整的得5分；方案内容与进度计划吻合一般、配套一般，可操作性欠缺，内容粗糙的得2分；未提供不得分。

5、安全文明施工措施,包括该工程安全文明施工、施工现场扬尘污染防治措施及环境保护方面的措施科学、合理、操作性强、规范、高效（7分）：综合评定优秀，措施科学合理，问题沟通和解决机制简单有效，对项目安全、环保等风险进行分析，给出应对措施，操作性强的得7分；综合评定良好，措施比较合理、操作性较强、考虑较周全、能满足项目实施需要的的得4分；综合评定一般，措施简单，操作性不强的得1分；未提供不得分。

6、质量保证措施，对本项目质量保证的相关措施内容比较（7分）：综合评定优秀，措施科学合理，问题沟通和解决机制简单有效，对项目安全、环保等风险进行分析，给出应对措施，操作性强的得7分；综合评定良好，措施比较合理、操作性较强、考虑较周全、能满足项目实施需要的的得4分；综合评定一般，措施简单，操作性不强的得1分；未提供不得分。

7、季节性施工措施，针对本项目提供的季节性措施进行综合比较（7分）：方案科学合理，给出应对措施，操作性强的得7分；措施合理、操作性较强、考虑较周全、能满足项目实施需要的得4分；措施简单，操作性不强的得1分；未提供的不得分。

8、突发事件的应急情况及相关应急措施， 针对突发事件的应急情况及相关应急预案是否完善，有效，应急保障措施是否适应、可行进行综合比较（7分）：应急措施最完整、科学、合理、全面的得7分；应急措施较完整、科学、合理、但有缺陷的得4分；应急措施不够完整、科学、合理、且有重大缺陷的得1分，未提供不得分。

（三）项目组人员配备（12分）

1、技术负责人具有水利类中级及以上职称的得3分，最高得3分。（响应文件中需提供职称证书扫描件及近期的社保缴纳证明扫描件，未提供的不得分。）

2、拟配备项目组人员（项目经理、技术负责人除外）具有水利类中级及以上职称的，有一个得3分；水利类助理级工程师职称，有一个得1分；本项限评3人，最高得9分。（响应文件中需提供以上人员的职称证书扫描件及近期的社保缴纳证明扫描件，未提供或者提供不全的不得分。）

（四）企业综合实力比较（18分）

1、响应单位具有质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书，且均在有效期内的，每提供一个得3分，最高得9分。（提供证书扫描件及该证书在中国国家认证认可监督管理委员会网站http://www.cnca.gov.cn/上查询的页面截图并加盖公章，未提供的不得分。）

2、响应单位自2022年1月1日至今承担过类似项目业绩，每提供一个得3分，最高得9分。（时间以竣工验收证明时间为准，响应文件中提供中标通知书/直接发包通知书、施工合同、竣工验收证明等证明材料扫描件，未提供或者提供不全的不得分。）

注：1、针对评分标准中评分的每一条，响应单位均应提供相关资料并做出相应说明供评委评判，不提供相关资料的对应评分项不得分。

2.所有扫描件字迹须清晰可见，并且加盖响应单位公章,字迹不清晰或内容不全或者未加盖响应单位公章，视为未提供。

（全文完）