招　标　文　件

项目名称：宿迁市宿城区深化农业用水权改革技术

支撑服务项目

项目编号：JSZC-321302-JSFY-G2025-0005

（服务类项目，本项目专门面向中小企业）

| 采 购 人： | 宿迁市宿城区水利局 |
| --- | --- |
| 采购代理机构： | 江苏方园项目招标管理有限公司 |

2025年8月28日

目录

第一章  投标邀请	1

一、项目基本情况	1

二、申请人的资格要求	1

三、获取招标文件	2

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点	3

五、公告期限	3

六、其他补充事宜	3

七、本次招标联系方式	3

第二章  投标人须知	4

一、总 则	4

二、招标文件	5

三、投标文件的编制	8

四、投标文件的提交	9

五、开标、评标程序	10

六、无效投标、废标、串通投标及取消中标候选人资格情形	13

七、中标及合同签订	15

八、质疑与投诉	17

第三章  资格审查及评标方法	19

第四章 采购需求	22

一、项目概况	22

二、采购需求	23

三、服务要求	32

四、项目实施方案要求	34

五、验收要求	36

六、其他注意事项	37

第五章  合同文本	38

第六章  投标文件格式	56

一、投标声明及承诺函	58

二、投标人资质	59

三、法人授权书	60

四、开标一览表	61

五、分项报价表	62

六、中小企业或残疾人福利性单位声明函	63

七、 项目实施方案	65

八、 服务方案	65

九、 技术响应偏离表	66

十、项目组人员	67

十一、企业业绩	68

十二、投标所需其他材料	69

- 第一章  投标邀请

受宿迁市宿城区水利局的委托，江苏方园项目招标管理有限公司就宿迁市宿城区深化农业用水权改革技术支撑服务项目(项目编号：JSZC-321302-JSFY-G2025-0005)进行公开招标采购，欢迎符合条件的投标人投标。

项目概况

宿迁市宿城区深化农业用水权改革技术支撑服务项目的潜在投标人可在“江苏政府采购网”、“宿迁市政府采购网”自行免费获取招标文件，并于2025年9月18日09点30分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-321302-JSFY-G2025-0005

2.项目名称：宿迁市宿城区深化农业用水权改革技术支撑服务项目

3.预算金额：200万元

4.本项目设定最高限价，最高限价为：200万元。

- 5.采购需求（简介）：宿迁市宿城区水利局拟对宿城区深化农业用水权改革技术支撑服务项目进行采购，本次采购的主要内容有用水权初始分配、水权交易系统部署应用监管及制度建设等具体包括：摸底调查、灌区内灌溉用水户水权明晰方案编制、宿城区农业取用水监测计量体系建设方案编制、分析报告、完善交易系统、用水权交易监管、制度建设和宣传引导、培训、提炼典型案例以及其他内容等，详细内容见本招标文件第四章。

- 6.服务期限：

- （1）成果提交时间：分时间段提供，具体见采购需求；

- （2）技术咨询及跟踪服务期：合同签订并生效后至建设期结束为止；

- （3）交易系统的升级与运行维护：验收合格后三年。

7.本项目不接受联合体投标。

8.本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业：其他未列明行业。

二、申请人的资格要求

（一）通用资格要求：

1.具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的6项条件（投标声明及承诺函）：

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（6）法律、行政法规规定的其他条件。

2.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的采购活动。否则，相关申请均无效。

（二）本项目的特定资格要求：项目负责人具有水利行业高级工程师职称证书。

（三）其他要求

1.在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询，不存在被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录情形（无需提供证明材料）。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目专门面向中小企业采购（提供中小企业声明函或残疾人福利性单位声明函或监狱企业证明文件）。非中小型企业参与本项目投标，将作无效标处理。

三、获取招标文件

1.时间：招标公告发布之日起5个工作日。

2.方式：投标人应在招标文件提供的时间内，通过“苏采云”系统（网址： http://jszfcg.jsczt.cn/），使用CA锁登录系统后，找到本项目获取招标文件（后缀名为“.kedt”）。

3.本项目共分一个采购包。投标人参与多个采购包投标的，应按采购包分别获取招标文件。投标人未按要求获取招标文件，后果自负（其投标文件不予接受）。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1.提交投标文件截止时间、开标时间：2025年9月18日09点30分（北京时间）

2.地点：“苏采云”政府采购交易系统网上开标大厅。

五、公告期限

招标公告及招标文件公告期限为自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.招标公告发布媒体：江苏政府采购网、宿迁市政府采购网等。

2.“CA”数字证书办理：“苏采云”系统目前仅支持“苏采云”系统下的意源CA。省内各地区办理的“苏采云”系统下的意源CA全省通用。宿迁地区CA数字证书办理联系方式：18762803891。

3.宿迁地区“苏采云”系统技术支持客服电话：0527-84225125、0519-86722806。

4.如果投标人通过苏采云系统参与政府采购项目，相关操作手册详见链接：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html。

5.现场勘察及答疑：本项目不组织集中勘察及答疑，投标人如对采购需求有疑问，请咨询采购单位联系人。财政部门投诉受理电话：0527-82963292。

七、本次招标联系方式

1.采购人信息

单位名称：宿迁市宿城区水利局

单位地址：宿迁市宿城区新区商务大厦

联系人：张主任

联系电话：0527-84500680

2.采购代理机构信息

名称：江苏方园项目招标管理有限公司

地点：宿迁市经济技术开发区世纪大道900号

联系人：毛秀芸

联系方式：0527-86224338

第二章  投标人须知

投标人须知前附表：

| 序号 | 内容 | 说明及要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目属性 | 本项目属性按以下第2种确定： 1.货物采购；2.服务采购；3.工程采购。 |
| 2 | 投标有效期 | 60日（从提交投标文件截止之日起算） |
| 3 | 投标文件 份数 | 提交加密电子投标文件1份。 |
| 4 | 开标 | “苏采云”政府采购交易系统网上开标大厅进行不见面开标。 |
| 5 | 评标办法 | 具体评标办法详见招标文件第三章。 评标委员会依据招标文件规定的评标办法和标准推荐3名中标候选人。 |
| 6 | 确定中标人 | 按以下第1种方式确定中标人： 1.采购人按规定在评标委员会推荐的中标候选人中确定中标人； 2.采购人授权评标委员会直接确定中标人。 |
| 7 | 分包要求 | 本项目的非主体、非关键性工作是否允许分包按以下第1种方式确定： 1.经采购人同意后非主体采购内容允许分包，分包具体内容、金额或比例：不超过合同金额的30%； 2.不允许分包。 |
| 8 | 代理费用收取方式及标准 | 中标人支付，具体方式及标准为：按照苏政采购协〔2024〕20号规定×70%的标准向代理单位支付代理服务费；支付方式可以通过转账或数字人民币等方式。 |
| 9 | 其他 | 信用信息查询截止时间：资格审查结束前。由采购人在资格审查现场查询信用信息，网页截屏打印，查询结果留存并归档。 |

一、总 则

1.招标方式

本次采购采取公开招标方式。

2.合格的投标人

2.1合格的投标人必须符合招标文件第一章《投标邀请》第二条及投标人须知前附表相关规定，且具备完成本项目的能力，中标后不允许转包。

2.2满足本文件实质性要求的规定。

3.适用法律

本次招标及由招标产生的合同受中华人民共和国的相关法律、法规制约和保护。

4.投标费用

投标人应自行承担所有参加投标有关的费用。

二、招标文件

5.招标文件构成

5.1招标文件由以下部分组成：

第一章：投标邀请；

第二章：投标人须知；

第三章：资格审查及评标办法；

第四章：采购需求；

第五章：合同文本；

第六章：投标文件格式。

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与代理机构联系解决。

5.2投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求，按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则风险由投标人自行承担。

6.政府采购政策功能落实

本项目落实的政府采购政策对应序号为6.1

6.1中小企业政策

本项目按第（1）项政策落实：

（1）本项目专门面向中小企业（含监狱与戒毒企业、残疾人福利企业）采购。

（2）对符合规定情形的小微企业报价给予15%扣除，用扣除后的价格参加评审。

在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标。

注：①参加投标的中小企业，应当按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定，出具《中小企业声明函》，中小企业划型依据《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）。

②参加投标的监狱企业，视同小型、微型企业。监狱企业应当按照《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件（投标文件中上传加盖出具单位公章的电子件）。

③参加投标的残疾人福利性单位，视同小型、微型企业。残疾人福利性单位应当按照《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，提供《残疾人福利性单位声明函》。

④大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予5%（工程项目为2%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。（是否接受联合体以“项目基本情况”相关内容为准，是否允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包以“须知前附表”、“采购需求”相关内容为准。）

⑤联合体各方均为小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的，联合体享受15%价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

6.2节能产品、环境标志产品

拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。

6.2.1拟采购的产品属于政府强制采购的节能产品品目清单范围的，投标人须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，否则其投标文件作无效标处理。

6.2.2采购人拟采购的产品属于优先采购的节能环保品目清单范围的，按以下条件优先采购：

采用综合评分法的项目，对提供有效节能环保证书的投标人加分。

采用最低评标价法的项目，同等条件下优先推荐提供有效节能环保证书多的投标人为中标人。

6.3政府采购需求标准

6.3.1商品包装、快递包装政府采购需求标准（试行）

按照财政部印发的《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》要求执行，本项目商品包装和快递包装的具体需求详见第四章采购需求。

6.3.2绿色数据中心政府采购需求标准（试行）

按照财政部 生态环境部 工业和信息化部关于印发《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》的通知）要求执行，本项目绿色数据中心的具体需求详见第四章采购需求。

6.3.3绿色建材政府采购需求标准

按照财政部 住房和城乡建设部 工业和信息化部关于印发《关于扩大政府采购支持绿色建材促进建筑品质提升政策实施范围的通知》的要求执行，本项目绿色建材的具体需求详见第四章采购需求。

6.4采购产品中涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，属于强制性标准的，供应商应当提供符合国家和江苏省相关VOCs 含量限制标准的产品。采购产品中涉及通用类货物、家具的，供应商应当优先使用低挥发性原辅材料，采购人将使用低VOCs含量的涂料、胶黏剂等纳入政府采购合同条款的，供应商必须严格执行。

7.招标文件的澄清或修改

7.1采购人或者采购代理机构可以以更正公告的形式，对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间前15日前发出；不足15日的，采购人、采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

7.2招标文件的澄清、修改将在原公告媒体上发布更正公告，澄清、修改文件均作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

7.3投标人应及时登录“苏采云”系统获取澄清答疑文件（修改后的招标文件），如投标人未能及时下载澄清答疑文件，造成的相关责任由投标人承担。

三、投标文件的编制

8.投标文件的编制要求

8.1投标人应仔细阅读“招标文件”的所有内容，保证所提供的全部资料的真实性、完整性及有效性，以使其投标对“招标文件”作出实质性响应。

8.2投标文件要求加盖电子签章之处，应按要求加盖投标人数字证书的电子签章。其他需要盖章但未明确要求电子签章的，投标人可按要求加盖公章后上传材料电子件或直接加盖电子签章。

8.3本项目通过“苏采云”系统进行电子投标，投标人使用政府采购客户端工具制作并通过“苏采云”系统提交投标文件，如标书制作工具中格式、内容与“江苏政府采购网”“宿迁市政府采购网”发布的采购文件不一致的，以“江苏政府采购网”“宿迁市政府采购网”发布的采购文件为准。

9.投标文件构成

9.1投标文件包括资格证明文件、开标一览表、分项报价表、响应及偏离表、投标函、其他证明文件等部分。投标文件构成资料为非中文时应提供中文译版。

9.2招标文件要求提供证书证件等原件电子件的，投标人提供的电子件应是对证书证件等原件通过扫描、拍照等方式进行数字化的可被“苏采云”系统识别的数字文件，否则评标委员会可以视其未提供。无论何种原因，即使投标人开标时携带了证书证明资料的原件，但电子投标文件中未包含相关资料电子文件的，评标委员会可以视同其未提供。

10.投标报价

10.1报价为一次报价，本项目不接受备选的投标方案或有选择的报价，只允许有一个报价。

10.2报价注意事项：投标价格一律以人民币计算，以元为单位标注，最多保留至小数点后两位，招标文件有规定的按招标文件执行。

11.投标保证金

本项目不收取投标保证金。

12.投标有效期

12.1在投标人须知前附表规定的投标有效期内，投标有效期从提交投标文件的截止之日起算。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件。

12.2特殊情况需延长投标有效期的，采购代理机构可于投标有效期届满之前，要求投标人同意延长有效期，可向投标人提出延长投标有效期的要求，采购代理机构的要求与投标人的答复均应为书面形式（如信件、传真或电报等），投标人拒绝延长的，其投标在原投标有效期届满后将不再有效；投标人同意延长的，不允许修改或撤回投标文件。

四、投标文件的提交

13.投标文件的提交

13.1投标人应在招标文件规定的投标截止时间前提交投标文件并将电子投标文件上传至“苏采云”系统对应的本次开标采购包中。除招标文件另有规定外，投标人所提交的投标文件不予退还。

13.2投标文件的修改和撤回：在投标截止时间前，投标人可以撤回或重新提交投标文件。投标文件以最终完成上传的为准。

13.3采购人、采购代理机构可以通过修改招标文件酌情延长投标文件接收截止日期，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制约的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

14.投标文件被拒绝接收的情形

在招标文件规定的投标截止时间后上传的投标文件或对投标报价或其他实质性内容修正的文件。

五、开标、评标程序

15.开标

15.1采购代理机构将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按照《操作手册》规定，参加开标活动，在“苏采云”系统规定的时间内对投标文件解密。

15.2开标仪式由采购代理机构组织。“苏采云”系统将自动对项目进行开标，并宣布各投标人名称和投标价格。

15.3投标人用于解密的CA证书应为该投标文件生成加密、上传的同一把CA证书。投标人应登录“苏采云”系统进入“开标大厅”，在系统约定时间内使用CA证书解密，未成功解密的视为放弃投标。

15.4投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出。如“苏采云”系统中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

15.5投标人在开、评标全过程中应保持通信畅通，及时登录“苏采云”系统查阅、答复相关信息。

16.评标委员会

采购人应根据本项目的特点依法组建评标委员会，评标委员会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。评标委员会负责具体评标事务，按公平、公正、客观、择优的原则独立履行相关职责。

17.评标程序

17.1资格审查

开标结束后，采购人依法根据招标文件的规定对投标人的资格证明文件等进行审查。

17.2符合性检查

17.2.1依据招标文件的规定，由评标委员会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

17.2.2在详细评标之前，评标委员会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离的投标。所谓重大偏离是指投标人投标文件中所述设备质量、技术规格、数量、交货期、服务等明显不能满足招标文件要求。重大偏离的认定需经过评标委员会以少数服从多数的原则作出结论。

17.3未通过资格审查或符合性审查的投标人，采购代理机构将在“苏采云”系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评标结束后，采购代理机构将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。

17.4评标委员会判断投标文件的响应性，仅基于投标文件本身而不靠外部证据。对非实质性响应的投标文件，投标人不能通过修正或撤销不符之处，而使其成为实质性响应。

17.5相同品牌产品投标

17.5.1采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

17.5.2使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，报价最低的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分且报价相同的，采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

17.5.3非单一产品采购项目，采购人确定核心产品，并在招标文件中载明。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

17.6有关问题的澄清

17.6.1对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会通过“苏采云”系统向投标人发出“澄清要求函”，要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式且不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。投标人的澄清、说明或者补正应加盖电子公章，或者由法定代表人或其授权的代表签章（或签字）。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分。

17.6.2投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：

①投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

②大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

③单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

④总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。

17.6.3评标委员会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过“苏采云”系统告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。投标人不接受修正后的价格，其投标将被拒绝。

评标过程中，不得去掉报价中的最高报价和最低报价。

17.7异常低价投标审查

17.7.1评标过程中出现下列情形之一的，评标委员会应当启动异常低价投标审查程序：

（1）投标报价低于采购项目预算50%的，即投标报价＜采购项目预算×50%；

（2）投标报价低于采购项目最高限价45%的，即投标报价＜采购项目最高限价×45%；

（3）评标委员会认定的供应商报价过低（含明显低于其他通过符合性审查投标人的报价）、有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

17.7.2启动异常低价投标审查后，评标委员会应当要求相关供应商在评标现场合理的时间内，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明材料及相关证明材料，对投标价格作出解释，由评标委员会结合同类产品在主要电商平台的价格、该行业当地薪资水平等情况，依据专业经验对供应商报价合理性进行判断。投标供应商不提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。审查相关情况应当在评标报告中进行记录。

17.8比较

评标委员会将按招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性检查合格的投标文件进行商务和技术评比。

17.9推荐中标候选人

评标委员会按照招标文件中规定的评标方法和标准推荐中标候选人。

六、无效投标、废标、串通投标及取消中标候选人资格情形

18.无效投标情形

18.1投标人同一采购包提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。

18.2投标人不符合招标文件规定资格要求的或未按规定提交资质证件的。

18.3投标人的报价超过了采购预算或最高限价的。

18.4投标文件未通过符合性审查的。

18.5投标文件出现重大偏离，不符合招标文件中规定的实质性要求的（★部分为实质性要求）。

18.6评标委员会启动异常低价投标审查后，投标人不提供书面说明、证明材料，或者评标委员会认为投标人提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的。

18.7投标文件未按照招标文件要求加盖CA电子公章的。

18.8投标人有本招标文件规定的恶意串通投标情形的。

18.9投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

18.10其他法律、法规及本招标文件规定的无效投标的情形。

19.废标情形

19.1符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足三家的。

19.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。

19.3因重大变故，采购任务取消的。

19.4评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行的。

19.5在“苏采云”系统规定时间内成功解密电子投标文件的投标人不足3家的。

20.投标人不足三家情形处理

投标截止后投标人不足3家或者通过资格审查或符合性审查的投标人不足3家的，除采购任务取消情形外，按财政部令第87号第四十三条条款进行处理。

21.串通投标情形

有下列情形之一的，属于恶意串通投标：

21.1供应商直接或间接从采购人或采购代理机构处获得其他供应商的投标情况，并修改其投标文件；

21.2评审活动开始前供应商直接或间接从采购人或采购代理机构处获得评标委员会组成人员情况；

21.3供应商接受采购人或采购代理机构授意撤换、修改投标文件；

21.4供应商之间协商投标报价、技术方案等投标文件实质性内容；

21.5属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同投标；

21.6供应商之间事先约定由某一特定供应商中标、成交；

21.7供应商之间商定部分供应商放弃投标或者放弃中标、成交；

21.8供应商与采购人或采购代理机构之间、供应商相互之间为谋求特定供应商中标成交或者排斥其他供应商的其他串通行为；

有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

21.9不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

21.10不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

21.11不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

21.12不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

21.13不同投标人的投标文件相互混装；

21.14不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

22.取消中标候选人资格情形

22.1提供虚假材料谋取中标的；

22.2采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人的；

22.3与采购人、其他投标人或者采购代理机构恶意串通的；

22.4向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

22.5未在规定时间内与采购人签订采购合同的；

22.6法律、法规规定的其他情况。

- 七、中标及合同签订

23.确定中标人

23.1采购人应当自收到评审报告之日起5个工作日内在评审报告推荐的中标候选人中按顺序确定中标人。

23.2中标人确定之日起2个工作日内，采购人、采购代理机构将发布中标结果，中标公告的公告期限为1个工作日。

23.3采购人确定正被列为失信被执行人的投标人为中标人的，中标结果无效。

24.中标通知书

24.1在公告中标结果的同时，采购代理机构将向中标人发出中标通知书。中标人使用CA数字证书登录“苏采云”系统及时下载中标通知书。

24.2中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

24.3采用综合评分法评审的，未中标人可于中标结果公告期限届满之日起通过“苏采云”系统查看自己的评审得分及排序情况。

25.授予合同

25.1采购人与中标人应当在中标通知书发出之日起15日内签订政府采购合同。招标文件、中标人的投标文件以及评标过程中有关澄清文件均作为合同附件。

25.2采购人在自合同签订之日起2个工作日内，将合同在指定的媒体上公告。

26.履约保证金

按照以下第（2）方式确定履约保证金收取方式。

（1）本项目不收取履约保证金。

（2）本项目收取履约保证金。

26.1履约保证金提交形式

履约保证金应在采购合同签订前提交，除银行电汇、网上银行、数字人民币外，投标人还可选用银行保函、担保公司的保证担保或保险公司的保证保险等多种形式向采购人缴纳。

26.2履约保证金提交金额

按采购合同总价的 5% 提交。

支持和鼓励投标人使用江苏政府采购电子履约保函（保险）代替缴纳履约保证金，投标人如使用江苏政府采购电子履约保函（保险）的，可按采购合同总价的 3 %（履约保证金原提交金额的6折）提交。办理流程、偿付等内容见江苏政府采购网“保险保函”模块。

26.3履约保证金退还方式

以银行电汇、网上银行、数字人民币形式缴纳履约保证金的，退回至投标人存款账户或数字人民币账户；以保函、担保、保险等形式缴纳履约保证金的，在保函、担保、保险约定的保证期限届满之日起自行失效。

26.4履约保证金退还条件

具有验收合格相关证明材料。

26.5履约保证金退还时间

采购人收到投标人退付申请后5个工作日内退还。

26.6履约保证金不予退还情形

除不可抗力外，中标人不履行与采购人订立的采购合同的，履约保证金不予退还，给采购人造成的损失超过履约保证金数额的，还应对超过部分予以赔偿。

26.7逾期退还履约保证金违约责任

采购人逾期退还履约保证金的，除应退还履约保证金外，还应按中国人民银行同期贷款基准利率上浮20％后的利率支付逾期资金占用费，但因投标人自身原因导致无法及时退还的除外。

27.线上融资

中标人可凭政府采购合同办理融资贷款，详情见江苏政府采购网“政采贷”专栏。

28.合同履行

28.1政府采购合同订立后，合同各方不得擅自变更、中止或者终止合同。

28.2政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物、工程或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人签订补充合同，但所补充合同的采购金额不得超过原采购金额的10%。

八、质疑与投诉

29.质疑

29.1供应商认为采购文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式根据下述29.4条款的规定向采购代理机构或采购人提出质疑。

接收质疑函的方式：现场接收或邮寄接收。

质疑联系部门、联系电话、通讯地址详见采购公告。

29.2供应商应知其权益受到损害之日，是指：

（1）对本项目采购文件提出质疑的，为获取采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；

（2）对本项目采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

（3）对本项目中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日。

29.3质疑供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商已依法获取其可质疑的采购文件的，方可对该文件提出质疑。供应商在法定质疑期内应一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

29.4供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函的必备内容：

（1）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）获取采购文件的时间；

（4）具体、明确的质疑事项和质疑事项相关的请求；

（5）事实依据；

（6）必要的法律依据；

（7）提出质疑的日期；

（8）供应商为自然人的，由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章；

（9）供应商委托代理人进行质疑的，代理人同时应当提交供应商签署的授权委托书。授权委托书载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。供应商为自然人的，授权委托书应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，授权委托书应当由法定代表人、主要负责人签字或者盖章，并加盖单位公章。

29.5采购人在收到质疑函后7个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商，但质疑答复的内容不涉及商业秘密。

30.投诉

质疑供应商对答复不满意或采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可在答复期满后15个工作日内向宿城区财政局提起投诉。

财政部门投诉电话：0527-82963292

管理部门及监察机关联系方式

31.1宿迁市宿城区水利工程招标投标管理办公室

地址：宿城新区商务大厦

联系方式：0527-81183018

31.2 宿城区纪委监委派驻第十组

地址：宿城区人民政府大楼    联系方式：0527-82960868

- 第三章  资格审查及评标方法

一、资格审查

资格审查人员按照下列指标对各投标人的资格进行审查，未通过审查的为无效标，不参与评标。

| 资格审查因素 | 审查标准 |
| --- | --- |
| 投标声明及承诺函 | 符合招标文件要求 |
| 信用信息 | 符合招标文件要求 |
| 控股管理关系 | 符合招标文件要求 |
| 联合体投标 | 不接受联合体投标 |
| 中小企业或残疾人福利性单位声明函，或监狱企业证明文件 | 符合招标文件要求 |
| 项目负责人水利行业高级工程师职称证书扫描件 | 符合招标文件要求 |

二、符合性审查

评标委员会对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，未通过审查的为无效标，不再参与评审。

| 符合性审查因素 | 审查标准 |
| --- | --- |
| 法定代表人身份证明或授权委托书 | 符合招标文件要求 |
| 开标一览表及投标报价 | 符合招标文件要求 |
| 技术标准和要求 | 符合招标文件要求 |
| 其他（有效性、完整性及对招标文件的响应程度） | 符合招标文件要求 |

三、评标方法

本项目采用综合评分法，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排序。得分且投标报价相同的并列。

综合评分保留至小数点后两位。评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

- 评标标准

| 评审因素 | 分值 | 评审标准 |
| --- | --- | --- |
| 投标报价 | 30.00 | 1、满足招标文件要求且最后报价最低的投标人的价格为投标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格部分统一按照下列公式计算：投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×30； 2、评标过程中，不得去掉最后报价中的最高报价和最低报价。 3、评标委员会认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响服务质量或者不能诚信履约的，应当要求其在合理的时间内提交相关证明材料，对投标价格作出解释；投标供应商不提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。 |
| 企业 业绩 | 9.00 | 投标人自2022年1月1日（以合同签订时间为准）以来承担过（水权改革）类似业绩的，每有一个得3分，最高得9分。 注：提供中标（成交）通知书、合同（主要内容、标的、日期等清晰可见）电子件，否则不予加分。 |
| 项目 负责人 | 9.00 | 1、具有水利相关专业博士研究生学历的得3分，硕士研究生学历的得2分； 2、具有水权交易或水权交易改革项目负责人相关业绩的（可与投标人业绩兼得），每提供一项得3分，最多得6分; 注：项目负责人业绩需提供有效合同扫描件；若上述材料不能体现项目负责人姓名及任职情况的不得分；提供学历证书扫描件及“学信网”查询截图。 |
| 项目组 成员 | 12.00 | 拟派的项目组成员（项目负责人除外）的学历具有水利工程、农业水利工程、水资源、统计学、信息化、水利造价专业的，每有一个得2分，每个专业只计一次分，不得重复计分，最多得12分。 注：提供学历证书扫描件及“学信网”查询截图。 |
| 企业认证 | 3.00 | - 投标人具有质量体系认证证书的得1分； - 投标人具有环境管理体系认证证书的得1分； - 投标人具有职业健康管理体系认证证书的得1分。 - 4、认证范围须和本项目相关，提供认证证书扫描件及国家认证认可监督管理委员会(认监委)官网查询截图并加盖公章，未提供或提供不全的均不得分。 |
| 项目整体实施方案 | 12.00 | 整体实施方案需紧密围绕本项目的采购需求，明确各服务内容（包括摸底调查、方案编制、系统完善等内容）的实施目标、总体思路和技术路线，确保各项任务有序衔接、协同推进。 1、方案能够紧密围绕采购需求，服务内容明确，实施目标、总体思路和技术路线均优于采购需求，按照方案能够完全确保各项任务有序衔接、协同推进，得12分； 2、方案能围绕采购需求，服务内容清晰，实施目标、总体思路和技术路线基本符合采购需求，按照方案可保障各项任务有序衔接、协同推进，无明显疏漏，得8分； 3、方案与采购需求的关联性一般，服务内容存在一定模糊之处，实施目标、总体思路和技术路线部分偏离采购需求，按照方案执行时，各项任务的衔接和协同推进可能存在轻微问题，但不影响整体实施，得4分； 4、其他情况或没有内容不得分。 |
| 对现状情况的掌握 | 9.00 | 1、全面掌握宿城区农业水资源分布、灌溉工程设施、用水户及习惯等基础信息，深入分析农业用水权管理现状，充分研究国家及地方相关法律法规政策要求，且能有效利用已有相关规划和资料，得9分； 2、基本掌握上述基础信息和管理现状，对相关法律法规政策要求有一定研究，能有效利用已有规划和资料，得6分； 3、对基础信息、管理现状掌握不全面，对相关法律法规政策要求研究较浅，对已有规划和资料利用较少，得3分； 4、其他情况或没有内容不得分。 |
| 关键性技术问题分析及对策 | 7.00 | 1、全面分析摸底调查数据准确性、用水权明晰方案适用性、交易系统数据共享、监测计量体系建设方案可行性等关键性技术问题，且提出的对策科学、合理、具有针对性和可操作性，得7分； 2、对上述关键性技术问题分析较全面，提出的对策基本合理，有一定可操作性，得5分； 3、对部分关键性技术问题分析不深入，提出的对策针对性和可操作性不强，得3分； 4、其他情况或没有内容不得分。 |
| 进度计划方案 | 3.00 | 1、编制进度计划方案，进度计划完全符合项目各阶段的任务要求，时间节点明确、合理，各阶段任务衔接顺畅，优于采购需求得3分； 2、进度计划基本符合项目各阶段任务要求，时间节点较合理，各阶段任务衔接无明显问题，满足采购需求得2分； 3、进度计划与项目部分阶段任务要求存在偏差，时间节点合理性一般，各阶段任务衔接存在一定问题，得1分； 4、其他情况或没有内容不得分。 |
| 质量保证措施 | 3.00 | 1、建立健全完善的质量管理体系，明确各环节质量控制标准和责任人，加强人员培训管理，对关键环节实行多级审核制度，建立有效的质量反馈机制，且严格按照验收要求准备资料，得3分； 2、建立了较完善的质量管理体系，明确了主要环节质量控制标准和责任人，有人员培训管理措施，对关键环节有审核制度，有质量反馈机制，得2分； 3、质量管理体系不够完善，部分环节质量控制标准和责任人不明确，人员培训管理和关键环节审核措施不到位，质量反馈机制有效性一般，得1分； 4、其他情况或没有内容不得分。 |
| 服务方案 | 3.00 | 1、服务宗旨明确，服务范围全面，服务团队组成合理、职责清晰，服务方式（日常沟通机制、紧急响应机制）完善，具体服务内容详细、可行，服务期限符合要求，质量保障措施和应急预案完备，得3分； 2、服务宗旨较明确，服务范围较全面，服务团队组成和职责基本合理清晰，服务方式较完善，具体服务内容较详细可行，服务期限符合要求，质量保障措施和应急预案较完备，得2分； 3、服务宗旨、服务范围、服务团队、服务方式、具体服务内容等方面存在一定欠缺，服务期限符合要求，质量保障措施和应急预案不够完备，得1分； 4、其他情况或没有内容不得分。 |

- 评标报告

- 评标委员会根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告。

- 第四章 采购需求

项目属性：服务类项目

本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业：其他未列明行业。

- 一、项目概况

- （一）采购需求（简介）

- 宿迁市宿城区水利局拟对宿城区深化农业用水权改革技术支撑服务项目进行采购，本次采购的主要内容有用水权初始分配、水权交易系统部署应用监管及制度建设等具体包括：摸底调查、灌区内灌溉用水户水权明晰方案编制、宿城区农业取用水监测计量体系建设方案编制、分析报告、完善交易系统、用水权交易监管、制度建设和宣传引导、培训、提炼典型案例以及其他内容等。

- （二）付款方式

- 1.预付款：合同签订并生效后且在收到中标人发票后10日内，支付合同金额10%的预付款；

- 注：签订合同时，中标人如明确表示无需预付款或主动要求降低预付款比例的，采购人可不适用前述规定。

- 2.进度款：完成时间节点要求2025年12月底的相关内容，通过采购人评估或验收合格支付至合同总金额的50%；项目全部完成，通过采购人评估或验收合格付清余款。

- 3.资金支付的条件：满足相应时间节点的要求且收到中标人发票。

- （三）服务期限

- 1.成果提交时间：分时间段提供，具体见采购需求；

- 2.技术咨询及跟踪服务期：合同签订并生效后至建设期结束为止；

- 3.交易系统的升级与运行维护：验收合格后三年。

- （四）实施范围

- 宿城区全域，合计耕地灌溉面积 63.61万亩（含宿城区、市经开区、洋河新区和湖滨新区黄墩镇、皂河镇，其中宿城区55.30万亩），重点为运南、船行、皂河灌区。

- 二、采购需求

- 采购清单及完成时间节点要求

| 序号 | 名 称 | 服务要求 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 摸底调查 | 完善区域水权分配、规范明晰取用水户的取水权、细化灌溉用水户用水权等，建立初始水权分配台账，形成用水权“一张图”成果。要求2025年10月底前完成。 | 项 | 1 |
| 2 | 编制《灌区内灌溉用水户水权明晰方案》 | 结合摸底调查，编制《灌区内灌溉用水户水权明晰方案》，配合采购人对用水户开展确权和用水管理，明确用水权明晰的方式方法、实施路径及工作步骤，通过发放用水权属凭证等方式将灌区用水权明晰至适宜的用水主体。要求2025年10月底前完成。 | 项 | 1 |
| 3 | 编制《宿城区农业取用水监测计量体系建设方案》。 | 组织开展现场调查，收集宿城区计量设施安装情况、现场踏勘监控计量安装条件，在保证不重复建设的基础上，因地制宜补充完善计量设施、开展自动化计量设施提档升级，根据《政府采购需求管理办法》（财库〔2021〕22号）第六条的规定编制《宿城区农业取用水监测计量体系建设方案》。 同时根据方案编制总投资230万元的《宿城区深化农业用水权改革计量设施提升改造项目建设方案》。 要求2025年10月底前完成。 | 项 | 1 |
| 4 | 分析报告及技术咨询 | 1、开展 10 单交易需求分析和50 单回购可行性分析等，形成分析报告； 2、分析报告时间为2025年11月份，交易和回购全过程咨询服务2026年6月份。 | 项 | 1 |
| 5 | 政策制度 体系建设 | 建立用水权分配、交易、监管等一系列配套政策制度出台《宿城区农业用水权确权登记管理办法》《宿城区农业用水权回购与交易管理办法》和《宿城区农业用水权回购交易监督管理办法》等不少于3项政策制度。要求2025年10月底前完成。 | 项 | 1 |
| 6 | 用水权交易系统部署 | 完成全国水权交易系统部署应用，做好水权交易系统与水资源管理信息系统的互联互通，实现用水权初始分配、取用水监测计量、水资源税征管、用水权交易及抵押质押等数据的汇集共享。基于全国水权交易系统基础框架，梳理用水权交易业务模块流程，开发适用于本地的特色功能模块。要求2025年11月底前完成。 | 项 | 1 |
| 7 | 用水权交易监管 | 制定用水权交易负面清单，开展用水权交易后评估，探索用水权交易第三方和生态环境影响评估及补偿机制，切实规范用水权交易。要求2026年5月底完成。 | 项 | 1 |
| 8 | 宣传引导及培训 | 制定《宿城区农业用水权交易宣传手册》、微视频，开展多形式多举措用水权交易宣传培训不少于 100 人次。要求2026年5月底前完成。 | 项 | 1 |
| 9 | 提炼典型 案例 | 总结典型做法、提炼典型案例。要求2026年5月底前完成。 | 项 | 1 |
| 10 | 其他 | 建立试点建设任务过程台账，对试点实施情况进行总结评估，分析改革成效和存在的问题，对改革措施进行必要的调整和优化，确保改革目标的顺利实现，对改革实施后的效益进行分析，为其他地区建立健全农业用水权交易市场提供可复制可推广的样板。要求2026年6月底前完成。 | 项 | 1 |

- （二）政策性要求

- 1.法律法规及政策文件

- （1）《中华人民共和国水法》（2016 年修订）；

- （2）《取水许可和水资源费征收管理条例》（2017 年修订）；

- （3）《取水许可管理办法》（2017 年修订）；

- （4）《国务院关于实行最严格水资源管理制度的意见》（国发〔2012〕3 号）；

- （5）《国务院办公厅关于推进农业水价综合改革的意见》（国办发〔2016〕2 号）；

- （6）《水权交易管理暂行办法》（水政法〔2016〕156 号）；

- （7）《水利部国家发展改革委财政部关于水资源有偿使用制度改革的意见》（水资源〔2018〕60 号）；

- （8）《国家发展改革委等部门关于全力推进农业水价综合改革的通知》（发改价格〔2024〕181 号）；

- （9）《水利部 国家发展改革委 财政部关于推进用水权改革的指导意见》（水资管〔2022〕333 号）；

- （10）《水利部办公厅关于组织开展深化农业用水权改革试点工作的通知》（办财务函〔2024〕144 号）；

- （11）《江苏省水权交易管理办法（试行）》（苏水规〔2021〕4 号）；

- （12）《水利部办公厅关于请推荐 2025 年深化农业用水权改革试点地区的函》（办资管函〔2025〕183 号）；

- （13）《水利部办公厅关于开展 2025 年深化农业用水权改革工作的通知》（办资管函〔2025〕265 号）；

- （14）其他相关法律法规及政策文件。

- 2.相关规划与资料

- （1）《宿迁市水资源综合规划（2021-2035）》（2021年）；

- （2）《宿迁市可用水量确定报告》；

- （3）《宿迁市宿城区农田灌溉发展规划（2021-2035）》；

- （4）《江苏省宿迁市宿城区深化农业水价综合改革推进现代化灌区实施方案建设试点》；

- （5）《江苏省宿迁市宿城区古黄河灌区调整方案》；

- （6）《宿迁市宿城区船行灌区续建配套与现代化改造规划（2021-2035 年）》；

- （7）《江苏省运南灌区（宿城区）续建配套与现代化改造规划（2021-2035）》；

- （8）《江苏省宿迁市宿城区古黄河灌区皂河灌片续建配套与现代化改造项目总体可行性研究报告》；

- （9）《江苏省宿迁市宿城区2025年深化农业用水权改革实施方案》;

- （10）《关于印发<宿城区农业水价综合改革水权交易办法（试行）> 的通知》（宿区水价办发〔2020〕1 号）

- （11）《宿城区关于加快推进水权交易改革工作实施方案》

- （12）宿城区 2020～2024 年统计年鉴；

- （13）宿迁市 2020～2024 年水资源公报；

- （14）本项目需求制定严格遵循财库〔2021〕22 号第六条‘合理性、合规性’要求”。

- （15）相关规划与其他有关规划和报告。

- （三）技术及质量要求

- 1.摸底调查

- （1）以“灌区-行政村（用水大户）”为单元，开展水源工程、取水工程、用水现状、河库分布、取水工程设施、农田分布、农业种植结构等摸底调查。

- （2）根据调查情况，综合考虑农业用水定额、灌溉面积、种植结构等因素，计算对应用水大户农业需水量（设计用水量）；开展“以水定地”评估分析，综合确定各用水大户用水权权属，形成用水权“一张图”。

- （3）用水大户需开展用水权确权登记后，方可通过全国用水权交易系统生成统一的用水权属凭证，明确用水户、水量、期限、取水水源等，进行权证管理。

- 2.方案编制

- （1）《灌区内灌溉用水户水权明晰方案》

- 宿城区农业水价综合改革已实现将年度用水计划分配至各街镇，各街镇已将用水计划分配至各用水主体。在“总量控制、定额管理”的基础上，根据灌区实际和计量条件，按照省定最新定额要求，结合各用水大户灌溉面积、种植结构、灌溉条件等，通过发放用水权属凭证等方式将灌区用水权明晰至用水大户、用水管理小组、行政村等用水主体，编制《宿城区灌区内灌溉用水户水权明晰方案》，明确用水权明晰的方式方法、实施路径及工作步骤。

- 在宿城区农业水价综合改革推进现代化灌区试点工作基础上，开展用水权确权合理性分析。结合用水大户合理确权的基础上，在不突破灌区农业取水许可的前提下，开展宿城区 3个灌区用水权回购潜力分析。

- （2）《宿城区农业取用水监测计量体系建设方案》

- 根据《全国水资源监测体系建设总体工作方案（2024-2027年）》《江苏省水资源监测体系建设实施方案（2025～2027年）》《江苏省 2025 年度全省水资源管理重点工作任务》等相关工作要求，组织开展现场调查，收集宿城区计量设施安装情况、现场踏勘监控计量安装条件，在保证不重复建设的基础上，因地制宜补充完善计量设施、开展自动化计量设施提档升级，编制《宿城区农业取用水监测计量体系建设方案》，方案要明确具体目标、工作任务、分工安排和保障措施，并按既定计划分阶段推进实施，确保农业用水数据实现实时采集、智能分析和高效应用，为农业用水权科学分配、精准交易和精细化管理提供坚实的数据基础与技术支撑。

- 同时根据方案，视情选择典型片区先行开展2025年计量设施安装，细化编制总投资230万元《宿迁市宿城区深化农业用水权改革计量设施提升改造项目实施方案》，方案编制深度达到招标条件，明确计量设施规格、尺寸、安装位置等具体内容。

- 3.完善用水权交易系统

- （1）全国水权交易系统应用与部署

- ①部署应用全国用水权交易系统开展用水权属权证管理和用水权交易管理，实现农业用水权确权、交易信息发布、交易匹配、资金结算等，以便支持开展灌溉用水户间以及跨行业用水权交易，为深入推进农业用水权改革提供更深层次的信息化支撑。

- ②基于全国水权交易系统基础框架，梳理用水权交易业务模块流程，开发适用于本地的特色功能模块。深入调研宿城区用水权交易实际需求，针对农业用水权交易量小单数多的特点，开发农业用水权交易专区，集成农田灌溉用水定额管理、农作物生育期用水预警等功能；结合区域产业布局，增设工业用水权交易智能匹配模块，根据企业用水需求与供给情况自动推荐交易对象。根据实际需要，简化交易流程，将交易申请、资格审核、交易备案等环节进行线上整合，针对小额农业用水权交易，设计简易快速通道，缩短交易周期，提升交易效率。

- 同步开展操作人员培训，组织水利、交易管理等部门工作人员参加系统操作培训，掌握基础功能使用与业务流程办理。

- （2）技术融合与场景创新

- ①大数据应用：接入宿城区历年水资源监测数据、灌区用水数据、灌溉用水户计量数据、气象数据等，构建用水权交易大数据分析平台。运用大数据技术对历史数据进行分析，挖掘用水规律与交易趋势，为用水权初始分配、用水权交易提供数据支持；通过大数据模型预测不同时段、不同区域的用水需求，辅助管理部门进行水资源宏观调控。

- ②人工智能应用：引入人工智能技术，开发智能审核系统，对交易申请材料进行自动审核，识别材料中的错误与风险点，提高审核效率与准确性；利用自然语言处理技术，搭建智能客服平台，解答用水户关于交易政策、流程等方面的咨询，降低人工服务成本。

- ③遥感监测应用：将遥感监测技术与水权交易系统相结合，通过卫星遥感影像实时监测河道水量、湿地面积、农田灌溉情况等。利用遥感数据动态评估生态用水状况，为生态用水权交易提供决策依据；监测农田灌溉区域的实际用水情况，辅助核查交易水量的真实性。

- （3）系统互联互通与数据共享

- ①制定水权交易系统与水资源管理信息系统的对接技术方案，明确数据接口标准与交互协议。通过数据接口、数据共享平台等方式，实现用水权初始分配、取用水监测计量、水资源税征管、用水权交易及抵押质押等数据的汇集共享。

- ②加强计量、确权、交易等数据整合与治理，建立统一的数据标准，对各系统数据进行梳理整合。搭建数据共享平台，对汇集的数据进行分类存储与管理，确保数据的准确性、完整性和一致性。基于数据共享，推动各系统间的业务协同，结合用水权初始分配数据与取用水监测计量数据，动态调整用水权指标，形成水资源管理闭环。

- 4.用水权交易监管

- （1）用水权交易监管权责

- 加强用水权交易及监督管理，建立用水权收储、交易管理数据库，依法公开用水权收储、配置的相关信息，实行信息共享。

- 加强用水权交易转让方或受让方资格审查，重点对用水权交易水量的真实性、交易程序的规范性、交易后双方用水行为的合规性等进行监管。

- （2）用水权交易报备制度

- 建立用水权交易报备制度，将当年用水权交易产生的取水许可证或用水权属凭证审核、变更、延续、注销等权证管理情况以及本年度用水权收储情况应及时报宿城区水利局备案。

- （3）用水权交易负面清单

- 制定宿城区用水权交易负面清单，防止用水权交易挤占居民生活用水、农田灌溉合理用水和基本生态用水。

- 生活用水保障限制：禁止任何单位或个人通过交易形式获取居民生活用水配额，不得将城镇供水工程、农村饮水安全工程覆盖范围内的用水指标纳入交易；禁止挤占公共供水水源地保护区内的水资源用于交易，确保城乡居民基础生活用水需求得到刚性保障。

- 农业灌溉用水保护：在农作物关键生育期（如水稻移栽期、小麦灌浆期等），不得将农田灌溉用水指标进行跨区域交易。

- 生态用水刚性约束：河道生态基流、湿地补水、城市景观生态用水等具有生态功能的水资源指标，不得作为交易标的；禁止任何可能导致河道断流、湿地萎缩、生态退化等环境问题的用水权交易行为。

- 负面清单管理：制定涵盖生活用水保障、农业灌溉关键期、生态用水刚性约束等内容的负面清单，嵌入交易系统实现自动校验，违规交易拦截率达 100%。

- 全周期评估：建立交易事前评估（节水量真实性审核）、事中监测（实时跟踪用水量）、事后评价（第三方影响评估）机制，形成评估报告的时效性≤15 个工作日。

- 风险防控：对超总量交易、价格异常波动等情况实时预警，预警响应时间≤24 小时。

- 5.用水权交易评估管理

- 加强对用水权交易项目开展事前、事中、事后全周期评估，及时组织开展用水权交易风险评估、用水权属调整复核及用水权交易监管等工作，分析农业实际用水量、许可审批量与管控指标之间协调性，严禁囤积用水权。

- （1）农业用水权交易风险评估

- 农业用水权交易后可能存在如下风险：

- ①用水户用水总量达到或超过控制指标（以年度用水计划指标为准），依然转让用水权；

- ②交易挤占农业用水权，由于交易用水权，回购用水权不及时，导致农作物干旱受灾减产的（以主要受灾作物近 3 年平均产量核定），

- 对农业用水户造成侵害；

- ③转让方农业用水权交易后，出现因生产（种植结构调整、种植规模扩大）需要增加用水量，回购用水权途径不畅通；

- ④受让方交易后，未按规定取用水资源，改变取水用途。

- 严格执行用水总量控制、用水计划下达、节水措施评估、认定与核验相关规定，开展用水权交易事后跟踪、监管，保障农业用水户权益；严格实施用途管制制度，对水资源用途变更进行严格监管。

- 加强对受让方取水许可、取水设施规范化、取水计量规范化、取水用途、取水量、用水水效等的监督管理，确保受让方取用水的合法合规性。

- （2）试点区用水权属评估复核

- 水利局或灌区管理所组织所涉街道定期开展灌区本年度灌溉面积核定工作，组织对所辖区域内各用水户的灌溉面积及种植结构进行复核，为下一年度的用水计划提供技术支撑；同时开展用水权交易评估，避免因生产（种植结构调整、种植规模扩大）导致超计划、超总量。

- （3）用水权交易影响

- 从第三方和生态环境影响等方面，分析用水权交易项目所产生的影响。探索用水权交易第三方和生态环境影响评估及补偿机制，及时权衡和评估用水权交易及使用效果，提出减缓或者消除不利影响的补救、补偿方案和对策措施建议，动态调整交易规则、监管措施和补偿机制，不断优化用水权交易制度体系，实现水资源的可持续利用和生态环境的良性发展，切实规范用水权交易。

- 对因用水权交易导致第三方和生态环境损害的，由责任方进行生态补偿或修复；根据交易对水资源、水环境、水生态的影响程度，确定补偿额度计算方法，明确生态补偿资金来源。

- 6.制度建设

- （1）农业用水权交易市场的建设与发展，需要加强政策法规制度建设，依据《取水许可和水资源费征收管理条例》《水权交易管理暂行办法》《用水权交易管理规则（试行）》《江苏省水权交易管理办法（试行）》等规定，结合宿城区实际制定相关制度办法，细化实化用水权分配、交易、监管等各环节要求，围绕交易期限、交易程序、权益保障等方面提出支持性措施，落实各相关部门在用水权分配、回购交易、市场管理等方面职责分工，简化交易流程、畅通交易渠道，降低交易制度成本，为鼓励引导用水权交易创造良好条件。

- （2）制定《宿城区农业用水权确权登记管理办法》、《宿城区农业用水权回购与交易管理办法》和《宿城区农业用水权回购交易监督管理办法》。

- 《宿城区农业用水权确权登记管理办法》明确确权总量、确权单元、确权原则、确权程序等，在取水许可权合法有效的前提下，引入用水权制度，把用水权作为取水许可权利的延伸，末端用水户则按照用水权制度进行管理；《宿城区农业用水权回购与交易管理办法》明确农业用水权交易类型、交易流程、交易期限、交易价格、监督管理等，提出用水权交易负面清单；《宿城区农业用水权回购交易监督管理办法》明确监管主体与职责、监管内容、监管方式、风险防控与争议解决，加强对用水权交易事前、事中、事后等环节监管。

- （3）完善区域水资源调度配置、运行和费用结算等相关制度，优化灌区灌排体系和工程调度措施方案，拓展和延伸灌溉用水至非农业功能，实现农业用水配置于区域内工业、生态等，实现“一水多用” ，保障区域内其他用水；探索农业退水循环利用路径和方式，有效减少灌溉新取水量，助推区域农业节水；提出成本核算体系，统一指导价格，建立健全结算机制，规范交易价格市场，保障转让方水权收益及受让方用水权益。

- 7.宣传引导及培训

- （1）加强用水权交易宣传与培训，及时总结宿城区用水权分配、交易、监管等方面的经验做法和典型案例，完成多种形式宣传培训≥100 人次。

- （2）制定《农业用水权交易宣传手册》加强宣传教育，充分利用新闻媒体、官网、自媒体等载体宣传，加强对农业用水权交易相关政策的解读，进一步做好舆论引导、宣传教育，增强公众对水资源权属、用水权改革认知，提高全社会对农业用水权改革试点工作的责任意识和参与意识，引导全社会形成节约用水、高效用水的良好风尚；切实加大农业用水权改革试点宣传力度，提高全社会的水资源节约与保护等方面的意识；开展多层次、多形式的农业用水权改革试点宣传活动；完善公众参与机制，调动广大群众、社会力量的积极性，动员全社会力量关心支持农业用水权改革试点工作，营造良好的社会氛围。

- （3）制作微视频（长度不低于3分钟，1080P），在市级及以上新闻媒体、官网、自媒体（电台、电视台、报纸等）发表5篇以上稿件。

- （4）构建“水利局-灌区管理所-用水服务队”的三级农业用水权改革服务体系，打通农业供水服务“最后一米”，形成完善的节水灌溉服务网络。针对基层水管人员、农民用水协会、农业种植大户等开展用水权交易技术咨询、交流与推广。

- （5）开展农业用水权交易政策制度培训，一方面提升基层水管人员能力和水平，为规范、安全、高效开展农业用水权交易提供保障，另一方面提高农民用水协会和农业用水大户的节水意识，鼓励新增用水企业、灌溉用水户、灌区管理单位等积极参与用水权交易。

- 8.典型案例提炼

- 总结典型做法，提炼典型案例，形成案例集，案例需具有代表性和可借鉴性，能够展示用水权改革的成效和经验。

- （1）选取至少3个不同类型（如灌区间交易、农转非交易、生态补偿交易）的典型案例，案例需包含交易背景、流程、效益分析等要素，数据真实性达 100%。

- （2）形成可复制的经验模式报告，需包含制度创新、技术应用、市场培育等内容，符合 “可推广”标准。

- 9.其他（评估成果以及推广）

- （1）建立试点建设任务过程台账，详细记录试点实施的各个环节和工作内容。

- （2）形成试点实施情况总结评估报告，分析改革成效和存在的问题，对改革措施进行必要的调整和优化建议，确保改革目标的顺利实现。

- （3）对改革实施后的效益进行分析，包括经济效益、社会效益和生态效益，为其他地区建立健全农业用水权交易市场提供可复制可推广的样板。

- （四）成果提交要求

- 1.所有成果需以纸质版和电子版两种形式提交，纸质版需装订成册，一式十份；电子版需刻录成光盘或通过U盘提交。

- 2.成果文件需符合相关格式要求，内容完整、数据准确、逻辑清晰、语言规范。

- 3.成果提交时间需在合同约定的完成期限内，即 2026年6月30日前。

- 4.验收标准：所有成果需分阶段通过专家评审，技术指标符合招标文件及相关规范要求，验收通过率达 100%。

- 三、服务要求

- （一）服务宗旨

- 以保障项目成果有效落地、持续发挥改革效益为核心，秉持 “及时响应、专业解决、全程跟踪” 的服务理念，为宿迁市宿城区水利局提供全方位、常态化的服务，确保农业用水权改革各项工作稳定推进。

- （二）服务范围

- 涵盖本项目所有成果及相关服务，包括但不限于：

- 1.摸底调查形成的用水权 “一张图” 及初始水权分配台账的维护与更新；

- 2.《灌区内灌溉用水户水权明晰方案》《宿城区农业取用水监测计量体系建设方案》等各类方案的解释、修订支持；

- 3.用水权交易系统的技术支持、故障排除及功能优化；

- 4.制度文件的执行指导与动态完善；

- 5.培训及成果的巩固与延伸服务；

- 6.典型案例应用的跟踪与推广支持。

- （三）服务团队

- 1.设立项目负责人1名，具有水利行业高级工程师职称证书，姓名        ，联系方式       ，统筹协调服务工作；

- 2.项目组不低于3人（含项目负责人），项目负责人及项目组成员，均为本单位在编人员。

- （四）服务方式

- 1.日常沟通机制

- 建立专属服务微信群/QQ群，实现实时沟通，响应一般性咨询；

- 每月提交售后服务月报，内容包括问题处理情况、成果使用反馈、优化建议等；

- 每季度召开一次线上/线下服务沟通会，全面复盘服务情况，对接新需求。

- 2.紧急响应机制

- （1）设立24小时服务热线（电话号码：[预留号码]），接到紧急故障或重大问题报告后，技术人员1小时内响应，4小时内提出解决方案，复杂问题24小时内到场处理（如需现场服务）。

- （2）设立服务投诉渠道（邮箱：[预留邮箱]），收到投诉后 3 个工作日内完成调查并反馈处理结果。

- （3）建立服务档案，详细记录每次服务的内容、时间、处理结果及采购人反馈，定期归档备查；

- （4）政策重大调整应急预案：24 小时内组织政策咨询人员研究调整内容，3 个工作日内形成方案修订初步建议。

- （五）成果维护与更新

- 1.用水权“一张图”及台账：根据用水户信息变化、取水许可调整等情况，提供免费更新服务，确保数据准确性，响应时间不超过3个工作日；

- 2.方案文件：在政策法规发生重大调整或实际情况出现显著变化时，提供方案修订的技术支持，协助采购人完成修订工作。

- （六）交易系统的升级与运行维护

- 1.交易系统：提供7×24小时技术监控，保障系统稳定运行；定期（每季度）进行系统升级优化，提升响应速度和安全性；

- 2.数据对接：持续维护与水资源管理信息系统、取用水监测计量平台的数据互通，确保数据同步延迟不超过1小时，出现数据异常时2小时内排查完毕。

- （七）培训延伸服务

- 1.针对新入职工作人员或有再培训需求的人员，免费提供1次以上集中培训（内容与原培训一致）；

- 2.大规模培训需求：临时增派培训人员，采用分批培训方式，确保在 10 个工作日内完成培训任务。

- 3.提供《宿城区农业用水权交易宣传手册》电子版更新服务，根据政策变化补充相关内容；

- 4.保留培训视频资料，供采购人随时调取使用。

- （八）制度与案例支持

- 1.跟踪制度文件执行情况，收集执行过程中的问题，每半年提供1次制度优化建议报告；

- 2.对提炼的典型案例，持续跟踪其在实际应用中的效果，协助采购人总结推广经验，形成案例更新版。

- 四、项目实施方案要求

- （一）项目整体实施要求

- 1.实施方案需紧密围绕本项目的采购需求，明确各服务内容（包括摸底调查、方案编制、系统完善等内容）的实施目标、总体思路和技术路线，确保各项任务有序衔接、协同推进。

- 2.方案应结合宿城区农业用水现状及相关规划（如《宿迁市宿城区农田灌溉发展规划（2021-2035）》等），体现针对性和可操作性，能够有效指导项目实施。

- 3.需明确项目组织架构，包括项目负责人、各专项工作小组的组成及职责分工，确保责任到人，保障项目高效执行。

- 4.方案中应体现对项目风险的预判及应对措施，针对可能出现的政策调整、数据采集困难等风险，制定相应的解决办法。

- （二）对现状情况的掌握

- 1.需全面掌握宿城区农业水资源分布、现有灌溉工程设施状况、农业取用水户数量及用水习惯等基础信息。

- 2.深入分析宿城区当前农业用水权管理现状，包括初始水权分配情况、用水权交易开展程度、监测计量体系建设水平等。

- 3.研究国家及地方相关法律法规和政策文件（如《中华人民共和国水法》《江苏省水权交易管理办法（试行）》等）对本项目的具体要求，确保方案符合政策导向。

- 4.梳理宿城区已有的相关规划和资料（如《宿迁市水资源综合规划（2021-2035）》《宿城区 2020～2024 年统计年鉴》等），并在方案中充分利用这些成果。

- （三）关键性技术问题分析及对策

- 1.摸底调查数据准确性问题：由于涉及范围广、用水户多，可能导致数据采集不准确。

- 2.对策：采用 “实地调研 + 数据核验” 相结合的方式，组织专业人员深入灌区，逐户核实信息，同时与水利、农业等部门的现有数据进行比对校验。

- 3.用水权明晰方案适用性问题：不同灌区的自然条件、种植结构等存在差异，方案可能缺乏针对性。对策：在编制方案前，对各灌区进行分类调研，根据不同类型灌区的特点，制定差异化的用水权明晰方式和实施路径。

- 4.交易系统数据共享难题：完善交易系统时，可能面临与全国用水权交易系统数据对接不畅的问题。对策：安排专业技术人员研究全国系统的数据接口标准，开发适配的数据转换工具，确保数据能够顺利汇集共享。

- 5.监测计量体系建设方案可行性问题：方案可能与当地实际建设条件不匹配。对策：开展实地勘察，了解现有监测计量设施的分布和运行情况，结合当地经济水平和技术能力，制定切实可行的建设方案。

- （四）质量保证措施

- 1.建立健全质量管理体系，明确各环节的质量控制标准和责任人，确保各项工作符合采购需求和相关规范。

- 2.加强对参与人员的培训和管理，提高其专业素养和责任意识，确保工作质量。

- 3.对方案编制、数据采集、系统建设等关键环节实行多级审核制度，邀请行业专家进行评审，确保成果的科学性和合理性。

- 4.建立质量反馈机制，及时收集用户和相关方的意见和建议，对存在的问题进行整改和优化，不断提高服务质量。

- 5.严格按照验收要求准备相关资料，配合验收小组开展验收工作，确保项目顺利通过验收。

- （五）进度计划方案

- 根据采购清单进度要求编制进度计划方案，进度计划完全符合项目各阶段的任务要求，时间节点明确、合理，各阶段任务衔接顺畅。

- 五、验收要求

- （一）本项目分根据采购需求进度或成果提交进度进行分段验收，政府采购合同约定的履约验收条件达到时，采购人应当在5个工作日内启动履约验收工作，并向供应商发出《政府采购履约验收通知单》；在政府采购合同约定的履行验收条件达到时，供应商可以主动联系采购人提交验收申请。

- （二）采购人成立验收小组，负责采购项目履约验收具体工作。组成验收小组应符合以下要求：

- 1.验收小组一般由采购人指定的本单位3名（含）以上单数工作人员组成，并确定一名负责人。参与本项目评审的采购人代表不能作为负责人，分期（分段）验收的负责人原则上应当保持一致，负责人不得无故更换。

- 2.根据采购项目特点和实际需要，可以邀请相关领域专业技术人员等作为验收小组成员参与验收。前期参与本采购项目相关采购活动的采购代理机构工作人员、评审专家以及与供应商有利害关系的人员，不得作为验收小组成员参与履约验收。

- （三）技术复杂或专业性强的政府采购项目，可以邀请有资质的第三方专业机构参加验收并出具专业意见。

- （四）验收小组制定验收工作实施方案，按照方案开展验收，出具验收意见。验收意见应当客观真实反映政府采购合同履行情况。

- （五）验收工作实施方案应当至少符合以下要求：

- 1.履约验收范围应当完整，与政府采购合同一致，不得省略、遗漏和缺失，也不得擅自扩大范围。

- 2.履约验收内容应当具体，形成详细的验收过程性资料，客观反映货物供给、工程和服务承接完结情况。

- 3.履约验收方式应当符合项目特点，科学确定验收周期，指派具体验收人员分别实施验收。不能明确客观标准、涉及主观判断的，可以通过在使用人中开展问卷调查等方式予以客观、量化。

- 4.履约验收标准应当符合政府采购合同约定、法律法规以及国家强制性标准等，对服务类采购项目，可以参照行业标准、专业标准等。

- 5.履约验收工作结束后，验收小组应形成书面验收意见，列明各项标准的验收情况及项目总体评价。

- 6.验收小组所有成员应当在书面验收意见上签字并报送采购人。验收小组成员意见不一致时，按照少数服从多数的原则作出验收意见，并将不一致意见如实记录。验收不合格的中标人重新提交验收申请。验收费用由中标人承担。

- 六、其他注意事项

（一）本项目不接受备选的竞标方案或有选择的报价，只允许有一个报价。报价内容包括：服务本身价格、交通、通讯、差旅、住宿、评审费（各阶段验收）、利润、税金以及服务交付使用过程中涉及的其他一切费用。

（二）供应商报价时应充分考虑所有可能影响到报价的因素，一旦评审结束最终中标，如发生漏、缺、少项，都将被认为是成交供应商的报价让利行为，损失自负。

第五章  合同文本

合同编号：

政府采购合同

（服务类）

第一部分 合同书

项目名称：宿迁市宿城区深化农业用水权改革技术支撑服务项目

甲    方：宿迁市宿城区水利局

乙    方：

签 订 地：江苏省宿迁市

签订日期：               年       月       日

政府采购合同

年    月    日，宿迁市宿城区水利局以公开招标的采购方式对宿迁市宿城区深化农业用水权改革技术支撑服务项目进行了采购。经采购人确认，   （中标供应商名称） 为该项目中标人。现于中标通知书发出之日起十五日内，按照采购文件确定的事项签订本合同。

根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国政府采购法》等相关法律法规之规定，按照平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经宿迁市宿城区水利局 (以下简称：甲方)和   （中标供应商名称）   (以下简称：乙方)协商一致，约定以下合同条款，以兹共同遵守、全面履行。

一、合同组成部分

下列文件为本合同的组成部分，并构成一个整体，需综合解释、相互补充。如果下列文件内容出现不一致的情形，那么在保证按照采购文件确定的事项的前提下，组成本合同的多个文件的优先适用顺序如下：

（一）本合同及其补充合同、变更协议；

（二）中标通知书；

（三）投标文件（含澄清或者说明文件）；

（四）采购文件（含澄清或者修改文件）；

（五）其他相关采购文件。

二、标的信息

（一）标的名称：                          ；

（二）标的数量：                           ；

（三）标的质量：　　　　　                 。

三、价款

（一）本合同总价为：￥           （人民币大写：                 元）。

（二）分项价格：

详见清单

四、付款方式和发票开具方式

（一）付款方式

1.预付款：合同签订并生效后且在收到乙方发票后10日内，支付合同金额10%的预付款；

注：签订合同时，乙方如明确表示无需预付款或主动要求降低预付款比例的，甲方可不适用前述规定。

2.进度款：完成时间节点要求2025年12月底的相关内容，通过甲方评估或验收合格支付至合同总金额的50%；项目全部完成，通过甲方评估或验收合格付清余款。

3.资金支付的条件：满足相应时间节点的要求且收到乙方发票。

乙方开户银行：                                         。

乙方开户名称：                                         。

乙方开户账号：                                         。

五、服务期限及实施地点

- （一）服务期限：

1.成果提交时间：分时间段提供，具体见采购需求；

2.技术咨询及跟踪服务期：合同签订并生效后至建设期结束为止；

3.交易系统的升级与运行维护：验收合格后三年。

（二）实施地点：甲方指定地点；

六、政策及技术和质量要求

（一）政策要求

乙方提供的服务需严格遵循《中华人民共和国水法》《江苏省水权交易管理办法（试行）》等法律法规及政策文件（详见采购需求政策性要求）。

（二）技术和质量要求

- 1.摸底调查

- （1）以“灌区-行政村（用水大户）”为单元，开展水源工程、取水工程、用水现状、河库分布、取水工程设施、农田分布、农业种植结构等摸底调查。

- （2）根据调查情况，综合考虑农业用水定额、灌溉面积、种植结构等因素，计算对应用水大户农业需水量（设计用水量）；开展“以水定地”评估分析，综合确定各用水大户用水权权属，形成用水权“一张图”。

- （3）用水大户需开展用水权确权登记后，方可通过全国用水权交易系统生成统一的用水权属凭证，明确用水户、水量、期限、取水水源等，进行权证管理。

- 2.方案编制

- （1）《灌区内灌溉用水户水权明晰方案》

- 宿城区农业水价综合改革已实现将年度用水计划分配至各街镇，各街镇已将用水计划分配至各用水主体。在“总量控制、定额管理”的基础上，根据灌区实际和计量条件，按照省定最新定额要求，结合各用水大户灌溉面积、种植结构、灌溉条件等，通过发放用水权属凭证等方式将灌区用水权明晰至用水大户、用水管理小组、行政村等用水主体，编制《宿城区灌区内灌溉用水户水权明晰方案》，明确用水权明晰的方式方法、实施路径及工作步骤。

- 在宿城区农业水价综合改革推进现代化灌区试点工作基础上，开展用水权确权合理性分析。结合用水大户合理确权的基础上，在不突破灌区农业取水许可的前提下，开展宿城区3个灌区用水权回购潜力分析。

- （2）《宿城区农业取用水监测计量体系建设方案》

- 根据《全国水资源监测体系建设总体工作方案（2024-2027 年）》 《江苏省水资源监测体系建设实施方案（2025～2027 年）》《江苏省 2025 年度全省水资源管理重点工作任务》等相关工作要求，组织开展现场调查，收集宿城区计量设施安装情况、现场踏勘监控计量安装条件，在保证不重复建设的基础上，因地制宜补充完善计量设施、开展自动化计量设施提档升级，编制《宿城区农业取用水监测计量体系建设方案》，方案要明确具体目标、工作任务、分工安排和保障措施，并按既定计划分阶段推进实施，确保农业用水数据实现实时采集、智能分析和高效应用，为农业用水权科学分配、精准交易和精细化管理提供坚实的数据基础与技术支撑。

- 同时根据方案，视情选择典型片区先行开展2025年计量设施安装，细化编制总投资230万元《宿迁市宿城区深化农业用水权改革计量设施提升改造项目实施方案》，方案编制深度达到招标条件，明确计量设施规格、尺寸、安装位置等具体内容。

- 3.完善用水权交易系统

- （1）全国水权交易系统应用与部署

- ①部署应用全国用水权交易系统开展用水权属权证管理和用水权交易管理，实现农业用水权确权、交易信息发布、交易匹配、资金结算等，以便支持开展灌溉用水户间以及跨行业用水权交易，为深入推进农业用水权改革提供更深层次的信息化支撑。

- ②基于全国水权交易系统基础框架，梳理用水权交易业务模块流程，开发适用于本地的特色功能模块。深入调研宿城区用水权交易实际需求，针对农业用水权交易量小单数多的特点，开发农业用水权交易专区，集成农田灌溉用水定额管理、农作物生育期用水预警等功能；结合区域产业布局，增设工业用水权交易智能匹配模块，根据企业用水需求与供给情况自动推荐交易对象。根据实际需要，简化交易流程，将交易申请、资格审核、交易备案等环节进行线上整合，针对小额农业用水权交易，设计简易快速通道，缩短交易周期，提升交易效率。

- 同步开展操作人员培训，组织水利、交易管理等部门工作人员参加系统操作培训，掌握基础功能使用与业务流程办理。

- （2）技术融合与场景创新

- ①大数据应用：接入宿城区历年水资源监测数据、灌区用水数据、灌溉用水户计量数据、气象数据等，构建用水权交易大数据分析平台。运用大数据技术对历史数据进行分析，挖掘用水规律与交易趋势，为用水权初始分配、用水权交易提供数据支持；通过大数据模型预测不同时段、不同区域的用水需求，辅助管理部门进行水资源宏观调控。

- ②人工智能应用：引入人工智能技术，开发智能审核系统，对交易申请材料进行自动审核，识别材料中的错误与风险点，提高审核效率与准确性；利用自然语言处理技术，搭建智能客服平台，解答用水户关于交易政策、流程等方面的咨询，降低人工服务成本。

- ③遥感监测应用：将遥感监测技术与水权交易系统相结合，通过卫星遥感影像实时监测河道水量、湿地面积、农田灌溉情况等。利用遥感数据动态评估生态用水状况，为生态用水权交易提供决策依据；监测农田灌溉区域的实际用水情况，辅助核查交易水量的真实性。

- （3）系统互联互通与数据共享

- ①制定水权交易系统与水资源管理信息系统的对接技术方案，明确数据接口标准与交互协议。通过数据接口、数据共享平台等方式，实现用水权初始分配、取用水监测计量、水资源税征管、用水权交易及抵押质押等数据的汇集共享。

- ②加强计量、确权、交易等数据整合与治理，建立统一的数据标准，对各系统数据进行梳理整合。搭建数据共享平台，对汇集的数据进行分类存储与管理，确保数据的准确性、完整性和一致性。基于数据共享，推动各系统间的业务协同，结合用水权初始分配数据与取用水监测计量数据，动态调整用水权指标，形成水资源管理闭环。

- 4.用水权交易监管

- （1）用水权交易监管权责

- 加强用水权交易及监督管理，建立用水权收储、交易管理数据库，依法公开用水权收储、配置的相关信息，实行信息共享。

- 加强用水权交易转让方或受让方资格审查，重点对用水权交易水量的真实性、交易程序的规范性、交易后双方用水行为的合规性等进行监管。

- （2）用水权交易报备制度

- 建立用水权交易报备制度，将当年用水权交易产生的取水许可证或用水权属凭证审核、变更、延续、注销等权证管理情况以及本年度用水权收储情况应及时报宿城区水利局备案。

- （3）用水权交易负面清单

- 制定宿城区用水权交易负面清单，防止用水权交易挤占居民生活用水、农田灌溉合理用水和基本生态用水。

- 生活用水保障限制：禁止任何单位或个人通过交易形式获取居民生活用水配额，不得将城镇供水工程、农村饮水安全工程覆盖范围内的用水指标纳入交易；禁止挤占公共供水水源地保护区内的水资源用于交易，确保城乡居民基础生活用水需求得到刚性保障。

- 农业灌溉用水保护：在农作物关键生育期（如水稻移栽期、小麦灌浆期等），不得将农田灌溉用水指标进行跨区域交易。

- 生态用水刚性约束：河道生态基流、湿地补水、城市景观生态用水等具有生态功能的水资源指标，不得作为交易标的；禁止任何可能导致河道断流、湿地萎缩、生态退化等环境问题的用水权交易行为。

- 负面清单管理：制定涵盖生活用水保障、农业灌溉关键期、生态用水刚性约束等内容的负面清单，嵌入交易系统实现自动校验，违规交易拦截率达 100%。

- 全周期评估：建立交易事前评估（节水量真实性审核）、事中监测（实时跟踪用水量）、事后评价（第三方影响评估）机制，形成评估报告的时效性≤15 个工作日。

- 风险防控：对超总量交易、价格异常波动等情况实时预警，预警响应时间≤24 小时。

- 5.用水权交易评估管理

- 加强对用水权交易项目开展事前、事中、事后全周期评估，及时组织开展用水权交易风险评估、用水权属调整复核及用水权交易监管等工作，分析农业实际用水量、许可审批量与管控指标之间协调性，严禁囤积用水权。

- （1）农业用水权交易风险评估

- 农业用水权交易后可能存在如下风险：

- ①用水户用水总量达到或超过控制指标（以年度用水计划指标为准），依然转让用水权；

- ②交易挤占农业用水权，由于交易用水权，回购用水权不及时，导致农作物干旱受灾减产的（以主要受灾作物近 3 年平均产量核定），

- 对农业用水户造成侵害；

- ③转让方农业用水权交易后，出现因生产（种植结构调整、种植规模扩大）需要增加用水量，回购用水权途径不畅通；

- ④受让方交易后，未按规定取用水资源，改变取水用途。

- 严格执行用水总量控制、用水计划下达、节水措施评估、认定与核验相关规定，开展用水权交易事后跟踪、监管，保障农业用水户权益；严格实施用途管制制度，对水资源用途变更进行严格监管。

- 加强对受让方取水许可、取水设施规范化、取水计量规范化、取水用途、取水量、用水水效等的监督管理，确保受让方取用水的合法合规性。

- （2）试点区用水权属评估复核

- 水利局或灌区管理所组织所涉街道定期开展灌区本年度灌溉面积核定工作，组织对所辖区域内各用水户的灌溉面积及种植结构进行复核，为下一年度的用水计划提供技术支撑；同时开展用水权交易评估，避免因生产（种植结构调整、种植规模扩大）导致超计划、超总量。

- （3）用水权交易影响

- 从第三方和生态环境影响等方面，分析用水权交易项目所产生的影响。探索用水权交易第三方和生态环境影响评估及补偿机制，及时权衡和评估用水权交易及使用效果，提出减缓或者消除不利影响的补救、补偿方案和对策措施建议，动态调整交易规则、监管措施和补偿机制，不断优化用水权交易制度体系，实现水资源的可持续利用和生态环境的良性发展，切实规范用水权交易。

- 对因用水权交易导致第三方和生态环境损害的，由责任方进行生态补偿或修复；根据交易对水资源、水环境、水生态的影响程度，确定补偿额度计算方法，明确生态补偿资金来源。

- 6.制度建设

- （1）农业用水权交易市场的建设与发展，需要加强政策法规制度建设，依据《取水许可和水资源费征收管理条例》《水权交易管理暂行办法》《用水权交易管理规则（试行）》《江苏省水权交易管理办法（试行）》等规定，结合宿城区实际制定相关制度办法，细化实化用水权分配、交易、监管等各环节要求，围绕交易期限、交易程序、权益保障等方面提出支持性措施，落实各相关部门在用水权分配、回购交易、市场管理等方面职责分工，简化交易流程、畅通交易渠道，降低交易制度成本，为鼓励引导用水权交易创造良好条件。

- （2）制定《宿城区农业用水权确权登记管理办法》、《宿城区农业用水权回购与交易管理办法》和《宿城区农业用水权回购交易监督管理办法》。

- 《宿城区农业用水权确权登记管理办法》明确确权总量、确权单元、确权原则、确权程序等，在取水许可权合法有效的前提下，引入用水权制度，把用水权作为取水许可权利的延伸，末端用水户则按照用水权制度进行管理；《宿城区农业用水权回购与交易管理办法》明确农业用水权交易类型、交易流程、交易期限、交易价格、监督管理等，提出用水权交易负面清单；《宿城区农业用水权回购交易监督管理办法》明确监管主体与职责、监管内容、监管方式、风险防控与争议解决，加强对用水权交易事前、事中、事后等环节监管。

- （3）完善区域水资源调度配置、运行和费用结算等相关制度，优化灌区灌排体系和工程调度措施方案，拓展和延伸灌溉用水至非农业功能，实现农业用水配置于区域内工业、生态等，实现“一水多用” ，保障区域内其他用水；探索农业退水循环利用路径和方式，有效减少灌溉新取水量，助推区域农业节水；提出成本核算体系，统一指导价格，建立健全结算机制，规范交易价格市场，保障转让方水权收益及受让方用水权益。

- 7.宣传引导及培训

- （1）加强用水权交易宣传与培训，及时总结宿城区用水权分配、交易、监管等方面的经验做法和典型案例，完成多种形式宣传培训≥100 人次。

- （2）制定《农业用水权交易宣传手册》加强宣传教育，充分利用新闻媒体、官网、自媒体等载体宣传，加强对农业用水权交易相关政策的解读，进一步做好舆论引导、宣传教育，增强公众对水资源权属、用水权改革认知，提高全社会对农业用水权改革试点工作的责任意识和参与意识，引导全社会形成节约用水、高效用水的良好风尚；切实加大农业用水权改革试点宣传力度，提高全社会的水资源节约与保护等方面的意识；开展多层次、多形式的农业用水权改革试点宣传活动；完善公众参与机制，调动广大群众、社会力量的积极性，动员全社会力量关心支持农业用水权改革试点工作，营造良好的社会氛围。

- （3）制作微视频（长度不低于3分钟，1080P），在市级及以上新闻媒体、官网、自媒体（电台、电视台、报纸等）发表5篇以上稿件。

- （4）构建“水利局-灌区管理所-用水服务队”的三级农业用水权改革服务体系，打通农业供水服务“最后一米”，形成完善的节水灌溉服务网络。针对基层水管人员、农民用水协会、农业种植大户等开展用水权交易技术咨询、交流与推广。

- （5）开展农业用水权交易政策制度培训，一方面提升基层水管人员能力和水平，为规范、安全、高效开展农业用水权交易提供保障，另一方面提高农民用水协会和农业用水大户的节水意识，鼓励新增用水企业、灌溉用水户、灌区管理单位等积极参与用水权交易。

- 8.典型案例提炼

- 总结典型做法，提炼典型案例，形成案例集，案例需具有代表性和可借鉴性，能够展示用水权改革的成效和经验。

- （1）选取至少3个不同类型（如灌区间交易、农转非交易、生态补偿交易）的典型案例，案例需包含交易背景、流程、效益分析等要素，数据真实性达 100%。

- （2）形成可复制的经验模式报告，需包含制度创新、技术应用、市场培育等内容，符合 “可推广”标准。

- 9.其他（评估成果以及推广）

- （1）建立试点建设任务过程台账，详细记录试点实施的各个环节和工作内容。

- （2）形成试点实施情况总结评估报告，分析改革成效和存在的问题，对改革措施进行必要的调整和优化建议，确保改革目标的顺利实现。

- （3）对改革实施后的效益进行分析，包括经济效益、社会效益和生态效益，为其他地区建立健全农业用水权交易市场提供可复制可推广的样板。

七、成果提交

- （一）所有成果需以纸质版和电子版两种形式提交，纸质版需装订成册，一式十份；电子版需刻录成光盘或通过U盘提交。

- （二）成果文件需符合相关格式要求，内容完整、数据准确、逻辑清晰、语言规范。

- （三）成果提交时间需在合同约定的完成期限内，即 2026年6月30日前。

- （四）验收标准：所有成果需分阶段通过专家评审，技术指标符合招标文件及相关规范要求，验收通过率达 100%。

八、验收

- （一）本项目分根据采购需求进度或成果提交进度进行分段验收。

（二）验收启动：项目达到验收条件后，甲方在5个工作日内启动验收，或乙方主动联系甲方提交验收申请。

（三）验收小组：由甲方3名（含）以上单数工作人员组成，可邀请专业技术人员参与，与乙方有利害关系人员回避。

（四）验收标准：按照本合同、采购文件、投标文件及相关法律法规执行，所有成果需 100% 通过验收。

（五）验收结果：验收合格的，出具验收书；验收不合格的，乙方重新提交验收申请。验收费用由中标人承担。

九、服务要求

- （一）服务宗旨

- 以保障项目成果有效落地、持续发挥改革效益为核心，秉持 “及时响应、专业解决、全程跟踪” 的服务理念，为宿迁市宿城区水利局提供全方位、常态化的服务，确保农业用水权改革各项工作稳定推进。

- （二）服务范围

- 涵盖本项目所有成果及相关服务，包括但不限于：

- 1.摸底调查形成的用水权 “一张图” 及初始水权分配台账的维护与更新；

- 2.《灌区内灌溉用水户水权明晰方案》《宿城区农业取用水监测计量体系建设方案》等各类方案的解释、修订支持；

- 3.用水权交易系统的技术支持、故障排除及功能优化；

- 4.制度文件的执行指导与动态完善；

- 5.培训及成果的巩固与延伸服务；

- 6.典型案例应用的跟踪与推广支持。

- （三）服务团队

- 1.设立项目负责人1名，具有水利行业高级工程师职称证书，姓名        ，联系方式       ，统筹协调服务工作；

- 2.项目组不低于3人（含项目负责人），项目负责人及项目组成员，均为本单位在编人员。

- （四）服务方式

- 1.日常沟通机制

- 建立专属服务微信群/QQ群，实现实时沟通，响应一般性咨询；

- 每月提交售后服务月报，内容包括问题处理情况、成果使用反馈、优化建议等；

- 每季度召开一次线上/线下服务沟通会，全面复盘服务情况，对接新需求。

- 2.紧急响应机制

- （1）设立24小时服务热线（电话号码：[预留号码]），接到紧急故障或重大问题报告后，技术人员1小时内响应，4小时内提出解决方案，复杂问题24小时内到场处理（如需现场服务）。

- （2）设立服务投诉渠道（邮箱：[预留邮箱]），收到投诉后 3 个工作日内完成调查并反馈处理结果。

- （3）建立服务档案，详细记录每次服务的内容、时间、处理结果及采购人反馈，定期归档备查；

- （4）政策重大调整应急预案：24 小时内组织政策咨询人员研究调整内容，3 个工作日内形成方案修订初步建议。

- （五）成果维护与更新

- 1.用水权“一张图”及台账：根据用水户信息变化、取水许可调整等情况，提供免费更新服务，确保数据准确性，响应时间不超过3个工作日；

- 2.方案文件：在政策法规发生重大调整或实际情况出现显著变化时，提供方案修订的技术支持，协助甲方完成修订工作。

- （六）交易系统的升级与运行维护

- 1.交易系统：提供7×24小时技术监控，保障系统稳定运行；定期（每季度）进行系统升级优化，提升响应速度和安全性；

- 2.数据对接：持续维护与水资源管理信息系统、取用水监测计量平台的数据互通，确保数据同步延迟不超过1小时，出现数据异常时2小时内排查完毕。

- （七）培训延伸服务

- 1.针对新入职工作人员或有再培训需求的人员，免费提供1次以上集中培训（内容与原培训一致）；

- 2.大规模培训需求：临时增派培训人员，采用分批培训方式，确保在 10 个工作日内完成培训任务。

- 3.提供《宿城区农业用水权交易宣传手册》电子版更新服务，根据政策变化补充相关内容；

- 4.保留培训视频资料，供甲方随时调取使用。

- （八）制度与案例支持

- 1.跟踪制度文件执行情况，收集执行过程中的问题，每半年提供1次制度优化建议报告；

- 2.对提炼的典型案例，持续跟踪其在实际应用中的效果，协助甲方总结推广经验，形成案例更新版。

- （九）以上内容结合乙方投标文件提供的项目实施方案及服务方案执行。

十、履约保证金

（一）本项目收取履约保证金。

（二）履约保证金提交形式：

履约保证金应在采购合同签订前提交，除银行电汇、网上银行、数字人民币外，投标人还可选用银行保函、担保公司的保证担保或保险公司的保证保险等多种形式向采购人缴纳。

（三）履约保证金提交金额：按采购合同总价的5%提交。

支持和鼓励乙方使用江苏政府采购电子履约保函（保险）代替缴纳履约保证金，乙方如使用江苏政府采购电子履约保函（保险）的，可按采购合同总价的3%（履约保证金原提交金额的6折）提交。办理流程、偿付等内容见江苏政府采购网“保险保函”模块。

（四）履约保证金退还方式：

以银行电汇、网上银行、数字人民币形式缴纳履约保证金的，退回至乙方存款账户或数字人民币账户；以保函、担保、保险等形式缴纳履约保证金的，在保函、担保、保险约定的保证期限届满之日起自行失效。

（五）履约保证金退还条件

具有验收合格相关证明材料。

（六）履约保证金退还时间

甲方收到乙方退付申请后5个工作日内退还。

（七）履约保证金不予退还情形

除不可抗力外，乙方不履行与甲方订立的采购合同的，履约保证金不予退还，给甲方造成的损失超过履约保证金数额的，还应对超过部分予以赔偿。

（八）逾期退还履约保证金违约责任

甲方逾期退还履约保证金的，除应退还履约保证金外，还应按中国人民银行同期贷款基准利率上浮20％后的利率支付逾期资金占用费，但因乙方自身原因导致无法及时退还的除外。

十一、违约责任

（一）除不可抗力外，如果乙方没有按照本合同约定的期限、地点和方式履行，那么甲方可要求乙方支付违约金，违约金按每迟延履行一日的应提供而未提供服务价格的0.5%计算，最高限额为本合同总价的30%；迟延履行的违约金计算数额达到前述最高限额之日起，甲方有权在要求乙方支付违约金的同时，书面通知乙方解除本合同；

（二）除不可抗力外，如果甲方没有按照本合同约定的付款方式付款，那么乙方可要求甲方支付违约金，违约金按每迟延付款一日的应付而未付款的    %计算，最高限额为本合同总价的   %；迟延付款的违约金计算数额达到前述最高限额之日起，乙方有权在要求甲方支付违约金的同时，书面通知甲方解除本合同；

（三）除不可抗力外，任何一方未能履行本合同约定的其他主要义务，经催告后在合理期限内仍未履行的，或者任何一方有其他违约行为致使不能实现合同目的的，或者任何一方有腐败行为（即：提供或给予或接受或索取任何财物或其他好处或者采取其他不正当手段来影响对方当事人在合同签订、履行过程中的行为）或者欺诈行为（即：以谎报事实或隐瞒真相的方法来影响对方当事人在合同签订、履行过程中的行为）的，对方当事人可以书面通知违约方解除本合同；

（四）任何一方按照前述约定要求违约方支付违约金的同时，仍有权要求违约方继续履行合同、采取补救措施，并有权按照己方实际损失情况要求违约方赔偿损失；任何一方按照前述约定要求解除本合同的同时，仍有权要求违约方支付违约金和按照己方实际损失情况要求违约方赔偿损失；且守约方行使的任何权利救济方式均不视为其放弃了其他法定或者约定的权利救济方式；

（五）除前述约定外，除不可抗力外，任何一方未能履行本合同约定的义务，对方当事人均有权要求继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等，且对方当事人行使的任何权利救济方式均不视为其放弃了其他法定或者约定的权利救济方式；

（六）如果出现政府采购监督管理部门在处理投诉事项期间，书面通知甲方暂停采购活动的情形，或者询问或质疑事项可能影响中标结果的，导致甲方中止履行合同的情形，均不视为甲方违约。

十二、供应商合法权益补偿机制

供应商合法权益补偿救济机制。在履约过程中因政策变化、规划调整而无法履行合同约定，造成企业合法权益受损的，甲方依据实际情况对供应商进行补偿救济。

十三、合同争议的解决

本合同履行过程中发生的任何争议，双方当事人均可通过和解或者调解解决；不愿和解、调解或者和解、调解不成的，可以选择下列第 2 种方式解决：

（一）将争议提交宿迁市仲裁委员会依申请仲裁时其现行有效的仲裁规则裁决；

（二）向合同履行地人民法院起诉。

十四、合同生效

本合同自甲乙双方签字盖章后生效。

甲方：                                （盖章）

地址：

法定（授权）代表人：

联系人：

联系电话：

年     月     日

乙方：                                 （盖章）

地址：

法定（授权）代表人：

联系人：

联系电话：

年     月     日

第二部分 合同一般条款

一、定义

本合同中的下列词语应按以下内容进行解释：

（一）“合同”系指采购人和中标供应商签订的载明双方当事人所达成的协议，并包括所有的附件、附录和构成合同的其他文件。

（二）“合同价”系指根据合同约定，中标供应商在完全履行合同义务后，采购人应支付给中标供应商的价格。

（三）“服务”系指中标供应商根据合同约定应向采购人履行的除货物和工程以外的其他政府采购对象，包括采购人自身需要的服务和向社会公众提供的公共服务。

（四）“甲方”系指与中标供应商签署合同的采购人；采购人委托采购代理机构代表其与乙方签订合同的，采购人的授权委托书作为合同附件。

（五）“乙方”系指根据合同约定提供服务的中标供应商；两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购的，联合体各方均应为乙方或者与乙方相同地位的合同当事人，并就合同约定的事项对甲方承担连带责任。

（六）“现场”系指合同约定提供服务的地点。

二、技术规范

服务所应遵守的技术规范应与采购文件规定的技术规范和技术规范附件(如果有的话)及其技术规范偏差表(如果被甲方接受的话)相一致；如果采购文件中没有技术规范的相应说明，那么应以国家有关部门最新颁布的相应标准和规范为准。

三、知识产权

乙方应保证其提供的服务不受任何第三方提出的侵犯其著作权、商标权、专利权等知识产权方面的起诉；如果任何第三方提出侵权指控，那么乙方须与该第三方交涉并承担由此发生的一切责任、费用和赔偿。

四、履约检查和问题反馈

（一）甲方有权在其认为必要时，对乙方是否能够按照合同约定提供服务进行履约检查，以确保乙方所提供的服务能够依约满足甲方之项目需求，但不得因履约检查妨碍乙方的正常工作，乙方应予积极配合；

（二）合同履行期间，甲方有权将履行过程中出现的问题反馈给乙方，双方当事人应以书面形式约定需要完善和改进的内容。

五、技术资料和保密义务

（一）乙方有权依据合同约定和项目需要，向甲方了解有关情况，调阅有关资料等，甲方应予积极配合；

（二）乙方有义务妥善保管和保护由甲方提供的前款信息和资料等；

（三）除非依照法律规定或者对方当事人的书面同意，任何一方均应保证不向任何第三方提供或披露有关合同的或者履行合同过程中知悉的对方当事人任何未公开的信息和资料，包括但不限于技术情报、技术资料、商业秘密和商业信息等，并采取一切合理和必要措施和方式防止任何第三方接触到对方当事人的上述保密信息和资料。

六、质量保证

（一）乙方应建立和完善履行合同的内部质量保证体系，并提供相关内部规章制度给甲方，以便甲方进行监督检查；

（二）乙方应保证履行合同的人员数量和素质、软件和硬件设备的配置、场地、环境和设施等满足全面履行合同的要求，并应接受甲方的监督检查。

七、延迟履行

在合同履行过程中，如果乙方遇到不能按时提供服务的情况，应及时以书面形式将不能按时提供服务的理由、预期延误时间通知甲方；甲方收到乙方通知后，认为其理由正当的，可以书面形式酌情同意乙方可以延长履行的具体时间。

八、合同变更

（一）双方当事人协商一致，可以签订书面补充合同的形式变更合同，但不得违背采购文件确定的事项，且如果系追加与合同标的相同的服务的，那么所有补充合同的采购金额不得超过原合同价的10%；

（二）合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当以书面形式变更合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方当事人都有过错的，各自承担相应的责任。

九、合同转让和分包

合同的权利义务依法不得转让，但经甲方同意，乙方可以依法采取分包方式履行合同，即：依法可以将合同项下的部分非主体、非关键性工作分包给他人完成，接受分包的人应当具备相应的资格条件，并不得再次分包，且乙方应就分包项目向甲方负责，并与分包供应商就分包项目向甲方承担连带责任。

十、不可抗力

（一）如果任何一方遭遇法律规定的不可抗力，致使合同履行受阻时，履行合同的期限应予延长，延长的期限应相当于不可抗力所影响的时间；

（二）因不可抗力致使不能实现合同目的的，当事人可以解除合同。

十一、税费

与合同有关的一切税费，均按照中华人民共和国法律的相关规定缴纳。

十二、乙方破产

如果乙方破产导致合同无法履行时，甲方可以书面形式通知乙方终止合同且不给予乙方任何补偿和赔偿，但合同的终止不损害或不影响甲方已经采取或将要采取的任何要求乙方支付违约金、赔偿损失等的行动或补救措施的权利。

十三、合同中止、终止

（一）双方当事人不得擅自中止或者终止合同；

（二）合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方当事人都有过错的，各自承担相应的责任。

十四、通知和送达

（一）任何一方因履行合同而以合同第一部分尾部所列明的          发出的所有通知、文件、材料，均视为已向对方当事人送达；任何一方变更上述送达方式或者地址的，应于   个工作日内书面通知对方当事人，在对方当事人收到有关变更通知之前，变更前的约定送达方式或者地址仍视为有效。

（二）以当面交付方式送达的，交付之时视为送达；以电子邮件方式送达的，发出电子邮件之时视为送达；以传真方式送达的，发出传真之时视为送达；以邮寄方式送达的，邮件挂号寄出或者交邮之日之次日视为送达。

十五、合同使用的文字和适用的法律

（一）合同使用汉语书就、变更和解释；

（二）合同适用中华人民共和国法律。

- 第六章  投标文件格式

投  标  文  件

项 目 名 称：

项 目 编 号：

投标人名称 ：（盖CA电子公章）

日      期 ：

投标文件目录

- 投标声明及承诺函

- 投标人资质

三、法人授权书

四、开标一览表

五、分项报价表

六、中小企业或残疾人福利性单位声明函

七、项目实施方案

八、服务方案

九、技术响应偏离表

十、项目组人员

十一、企业业绩

十二、投标所需其他材料

- 一、投标声明及承诺函

投标声明及承诺函

宿迁市宿城区水利局：

根据已收到的项目编号为      的宿迁市宿城区深化农业用水权改革技术支撑服务项目的招标文件，我方在参加本项目招投标活动中，特作出如下承诺：

一、我方具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的6项条件；

二、我方在参加政府采购活动前三年内（自本项目开标时间之日起计算），在经营活动中没有重大违法记录（指因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）。

三、我方按招标文件要求提交投标文件，响应招标文件规定的投标有效期；

四、如果我方的投标文件被接受，我方将按《中华人民共和国民法典（第三编合同）》及其他有关法律、法规的规定，按期、按质、按量交付采购单位，全面做到履约守信；

五、我方若违背本声明及承诺约定，经查实，自愿接受采购人及相关主管部门相应的规定处理，并依法承担相应的法律责任。

六、我方同意采购人、采购代理机构将本函上网公开。

投标人名称：           （盖CA电子公章）

日期：    年    月   日

- 二、投标人资质

按招标文件要求提供相应资质证书

- 三、法人授权书

法人授权书

本授权书声明：____________（投标人名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就    号 宿迁市宿城区深化农业用水权改革技术支撑服务项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。

被授权人身份证号码：

被授权人联系电话：（手机）

授权单位名称：（盖CA电子公章）

单位地址：

日期：

- 四、开标一览表

投标人全称(CA公章) ：

项目名称：宿迁市宿城区深化农业用水权改革技术支撑服务项目

项目编号：

采购包号：分包号

投标总报价

小写： （人民币：元）

大写： 金额大写 （人民币：元）

日期：     年     月     日

- 五、分项报价表

分项报价表（服务类）

| 序号 | 名称 |  | 服务要求 |  | 单位 | 数量 | 单价 （元） | 合价 （元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标总报价 |  |  |  | ￥ 人民币（大写）： 仟 佰 拾 万 仟 佰 拾 元 角 分 |  |  |  |  |  |

备注：“投标总报价”数额应当与“开标一览表”中“投标总报价”数额一致。

- 六、中小企业或残疾人福利性单位声明函

中小微企业声明函

（服务类项目）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46号)的规定，本公司（联合体）参加 宿迁市宿城区水利局 的宿迁市宿城区深化农业用水权改革技术支撑服务项目采购活动，服务全部由符合政策的中小微企业承接。相关企业（含联合体中的中小微企业、签订采购包意向协议的中小微企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于工业（制造业）行业；承接企业为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于（□中型企业 □小型企业 □微型企业）；

2.（标的名称），属于（投标人填写招标文件中明确的所属行业）行业；承接企业为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于（□中型企业 □小型企业 □微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任

企业名称（加盖CA电子公章）：

日  期：

备注：1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2.对照《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业〔2011〕300号)的规定，投标人自行勾选承接企业的企业规模类型。

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加宿迁市宿城区水利局的宿迁市宿城区深化农业用水权改革技术支撑服务项目 采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称：              （盖CA电子公章）

日期：  年  月  日

备注：1.非残疾人福利性单位不需提供此函。

2.符合报价折扣情形的请将此函填报上传至“企业报价折扣证明”一栏中。

- 项目实施方案

格式自拟

- 服务方案

格式自拟

- 技术响应偏离表

- 技术响应偏离表

| 招标文件内容 | 投标文件内容 | 偏离情况 （正偏离、负偏离、无偏离） | 偏离内容及说明 |
| --- | --- | --- | --- |

单位名称：             （盖CA电子公章）

备注：

1、凡投标文件中所投货物或服务与招标文件有偏离的（包括正偏离，用+号表示和负偏离，用-号表示），均应在此表中详细列出并说明具体偏离情况（内容较多的可以标注见投标文件第几页），未在此表中列出的视同完全满足招标文件要求。

2、供应商所投产品如与招标文件要求的规格及配置不一致，则须在上表偏离说明中详细注明。

3、响应部分可后附详细说明及技术资料，并注明投标文件中对应的页码范围。

- 十、项目组人员

| 姓名 | 职务 | 学历 | 身份证号 | 相关证书 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：如投标人中标，项目组成员按本表承诺人员操作，不得随意更换。按采购文件要求附相关人员证书。

- 十一、企业业绩

投标人自2022年1月1日以来承担

类似项目业绩一览表

| 序号 | 项目名称 | 采购单位 | 服务主要内容 |
| --- | --- | --- | --- |

注：请填写此表，并按要求上传业绩资料电子件。

- 十二、投标所需其他材料

请在此文档中增加投标所需其他相关内容（包括评分办法、采购需求中涉及的证件证明及其它投标人认为有必要提供的资料），如没有请将此空文档上传。