无锡市政府采购

公开招标文件

（全流程电子化）

采购项目编号： JSZC-320200-ZHLA-G2025-0004

采购项目名称：2024年市管市政设施大中修（隧道）项目

采购人：无锡市市政设施管理中心

采购代理机构：中力奥工程建设咨询无锡有限公司

二○二五年三月四日

目  录

第一部分. 投标邀请	- 1 -

第二部分. 投标供应商须知	- 6 -

第三部分  采购需求	- 26 -

第四部分．合同条款	- 32 -

第五部分． 附件（投标文件格式）	- 58 -

- 第一部分. 投标邀请

中力奥工程建设咨询无锡有限公司受无锡市市政设施管理中心委托，就其2024年市管市政设施大中修（隧道）项目进行第三次公开招标。现欢迎符合相关条件的供应商参加投标，本项目注意事项详见下表：

| 序号 | 内容 |
| --- | --- |
| 1 | 项目名称：2024年市管市政设施大中修（隧道）项目 采购项目编号：JSZC-320200-ZHLA-G2025-0004 采购方式：公开招标 采购内容：2024年市管市政设施大中修（隧道）项目 |
| 2 | 采购人：无锡市市政设施管理中心 采购人地址：无锡市滨湖区隐秀路38号 采购代理机构：中力奥工程建设咨询无锡有限公司 采购机构地址：无锡市滨湖区蠡溪路隐秀苑附房1-8号 |
| 3 | 采购项目概况、要求： - 1.项目概况：2024年市管市政设施大中修（隧道）项目，主要为太湖大道隧道、蠡湖隧道、青祁隧道、惠山隧道、金城隧道、学府立交、隧道控制中心内消防系统设备更新及调试，具体详见采购需求。 2.工期要求：接到采购人书面通知后90日历天内完工。 3.误期违约金：2000元/天。 4.质量标准：一次性通过验收，全部“合格”。 5.质量违约金：合同价款的5%。 6.本项目采购预算金额：372.6872万元。 7.本项目投标最高限价：372.6872万元。 8.合同履行期限：90日历天（开工日期以甲方开工通知为准）。 9.本项目是否接受联合体投标：否。 10.本项目是否专门面向中小企业：是。 11.本项目标的所属行业：其他未列明行业（公共设施管理业）。根据《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业〔2011〕300号，其他未列明行业：从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。 |
| 4 | 投标供应商资格要求： 1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定： （1）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；（提供关于资格的声明函，格式见附件） （2）具有独立承担民事责任的能力；（提供具有独立承担民事责任能力的投标供应商有效期内营业执照或相关部门的登记证明文件原件扫描件加盖公章） （3）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；[提供投标供应商近三个月中任意一个月份（不含投标当月）的有效财务状况报告（资产负债表和利润表）或由会计师事务所出具的2023年度或2024年度的财务审计报告和所附已审财务报告原件扫描件加盖公章] （4）有依法缴纳税收的良好记录；[提供投标供应商近三个月中任意一个月份（不含投标当月）的依法缴纳税收的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）原件扫描件加盖公章] （5）有依法缴纳社会保障资金的良好记录；[提供供应商近三个月中任意一个月份（不含投标当月）的依法缴纳社会保障资金的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）原件扫描件加盖公章] 2.落实政府采购政策需满足的资格要求：投标供应商应为中型企业/小型企业/微型企业/监狱企业/残疾人福利企业，投标供应商如为中小微企业的提供《中小企业声明函》；投标供应商如为监狱和戒毒企业的，按照财政部《司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题》（财库〔2014〕68号）的规定提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件复印件；投标供应商如为残疾人福利性单位的提供《残疾人福利性单位声明函》。 3.本项目的特定资格要求： （1）投标供应商授权委托人必须为投标供应商在职员工；[提供法定代表人授权委托书、授权委托人与投标供应商企业签订的劳动合同、由法定的社保收缴部门出具的最近三个月中任意一个月（不含投标当月）依法缴纳社会保障资金的相关社保证明材料扫描件加盖公章，社保证明材料是指含有县（区）级及以上社保部门电子签章或带可验证二维码的社会保险证明原件或打印件，如投标供应商为新成立企业，社保缴费月数不足三个月，则提供自公司成立以来至最近一个月（不含投标当月）依法缴纳社会保障资金的相关材料] （2）投标供应商应具备建设行政主管部门核发的消防设施工程专业承包一级资质；（提供带可验证二维码的证书原件扫描件加盖公章） （3）投标供应商具备有效的安全生产许可证；（提供带可验证二维码的证书原件扫描件加盖公章） （4）项目负责人具备一级注册建造师（机电安装工程专业）证书及有效的安全生产考核合格证书（B证）；（提供带可验证二维码的证书原件扫描件加盖公章） （5）投标供应商拟派项目负责人必须为投标供应商在职员工；[提供与投标供应商企业签订的劳动合同、由法定的社保收缴部门出具的最近三个月中任意一个月（不含投标当月）依法缴纳社会保障资金的相关社保证明材料扫描件加盖公章，社保证明材料是指含有县（区）级及以上社保部门电子签章或带可验证二维码的社会保险证明原件或打印件，如投标供应商为新成立企业，社保缴费月数不足三个月，则提供自公司成立以来至最近一个月（不含投标当月）依法缴纳社会保障资金的相关材料] （6）投标供应商必须提供廉洁承诺书；（提供承诺书一，格式见附件） （7）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加同一合同项的政府采购活动；（提供承诺书二，格式见附件） （8）未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单。（有上述处罚记录但处罚期已届满的，视为无记录，以评标当日代理机构查询结果为准） |
| 5 | 获取招标文件： - 获取招标文件方式： - 潜在投标供应商如确定投标，必须在江苏省政府采购（苏采云）平台（http://jszfcg.jsczt.cn/jszc/login）中免费下载公开招标文件“项目参与”——“采购项目”找到需要获取采购文件的项目，点击“我要参与”——“参与投标”——“下载文件”，完成项目参与，将苏采云平台中下载的采购文件（后缀名为“.kedt”）导入到“政府采购客户端”，离线按要求编制并加密投标文件（使用“CA数字证书”），导出加密的投标文件（后缀名为zip，不得超过150M）并在苏采云平台上传该加密的投标文件，对采购文件各项内容做出实质性响应，否则其投标文件无效。 - 请有投标意向的供应商在招标文件有效获取期内及时至“江苏省政府采购（苏采云）平台”（http://jszfcg,jscz.gov.cn/jszc/login）获取。在招标文件有效获取期限内，从“江苏省政府采购（苏采云）平台”获取的招标文件，视为依法获取的招标文件。 - 招标文件获取时间：自招标文件公告发布之日起5个工作日，截止时间后仍可下载招标文件，但不作为供应商权益受到损害的证明材料和依据。 - 招标文件获取地点：供应商登录江苏省政府采购（苏采云）平台（http://jszfcg.jsczt.cn/）进行获取。 4.售价：0元。 |
| 6 | 招标文件的澄清修改： 1.投标供应商对招标文件提出澄清修改的方式：2025年3月12日上午10:00时前，以电子邮件形式发送给采购代理机构。 2.采购人对招标文件澄清修改的截止时间：2025年3月12日16:00时，以书面（或电子稿）形式发送给各潜在供应商。 3.本项目不组织统一踏勘现场，由各投标供应商自行踏勘，费用自理。 |
| 7 | 投标保证金：本项目不收取投标保证金。 |
| 8 | 投标有效期：投标截止之日起90天。 |
| 9 | 投标文件的接收信息： 1.网上投标截止时间：2025年3月27日13:30止，投标截止时间后的投标文件恕不接受。 2.网上投标解密时间：2025年3月27日13:30 3.解密时限：开启解密后30分钟，通过“苏采云”系统（使用“CA数字证书”）解密。 4.接收地点：江苏省政府采购（苏采云）平台（http://jszfcg.jsczt.cn/） |
| 10 | 开标有关信息： 1.开标时间：2025年3月27日13:30时 2.开标地点：江苏省政府采购（苏采云）平台（http://jszfcg.jsczt.cn/）开标大厅 |
| 11 | 评审有关信息： - 评审时间：2025年3月27日开标结束 2.评审地点：江苏省政府采购（苏采云）平台（http://jszfcg.jsczt.cn/） |
| 12 | 投标文件制作要求： - 因本项目采用线上电子开评标（网上不见面开标），供应商在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。 - 中标供应商在收到中标通知书后与采购人签订合同前，必须提供与系统中电子投标文件一致的纸质投标文件一式三份。 - 供应商请仔细阅读供应商注册流程和公开招标文件中关于电子开评标等相关事项，如有问题可发送邮件或移动电话咨询。 |
| 13 | 特别提醒： - 本项目进行线上不见面采购活动，供应商应在开标前登录谷歌浏览器进入不见面大厅，并准备好耳麦和摄像设备，在规定时间内登录苏采云网上开标大厅，等待开标流程进入“解锁环境”，点击“点击立即解密”进行标书解密，解锁完成后及时关注开标大厅，等待后续多次报价、答疑澄清等提示。具体操作流程详见《“苏采云”系统供应商操作手册》。因供应商网络与电源不稳定、未按要求配置上述设备、上述设备发生故障等自身原因，导致开标评标失败，供应商自行承担后果。 - 若资格审查中或评审过程中，采购人/代理机构/评标委员会对投标文件存在疑问，投标供应商被授权代表须在接到在线询标函后15分钟内，在开标界面在线以澄清函回复并加盖公章或签电子公章；若投标供应商被授权代表未在规定时间内按上述要求作出回复，则视为投标供应商默认资审结果或评审结果。 |
| 14 | 有关本次采购活动程序方面的问题，可来人、来函（传真）或电话联系。 采购人名称：无锡市市政设施管理中心 采购人统一社会信用代码：12320200466308066Q 联系人：张心兰 联系电话：0510-82730232 地址：无锡市滨湖区隐秀路38号 采购代理机构名称：中力奥工程建设咨询无锡有限公司 代理机构统一社会信用代码：91320211MA25JHAE3B 代理机构联系人：顾芸、刘棋赫、李颂庆 联系电话：0510-85039070 联系地址：无锡市滨湖区蠡溪路隐秀苑附房1-8号一楼 邮政编码：214000 电子邮件地址：zhongliao_2021@163.com |
| 15 | 其他： 1.本次采购采用“江苏省政府采购（苏采云）平台”进行采购活动，招标、投标、评标和中标结果发布全程电子化，开标方式为不见面开标。投标供应商应当按照《“苏采云”系统供应商操作手册》参加投标活动。如投标供应商未按要求操作，由此所产生的风险由投标供应商自行承担。技术支持QQ：孙先生：442456465；王先生：1476328133。 2.其他补充事宜 2.1潜在投标供应商访问江苏省政府采购（苏采云）平台的网络地址和方法 （1）潜在供应商访问江苏省政府采购（苏采云）平台的方法：“苏采云”系统用户注册--获取“CA数字证书”--CA绑定与登录--网上报名--下载招标文件（后缀名为“.kedt”）--将后缀名为“.kedt”的招标文件导入政府采购客户端工具--制作投标文件--导出加密的投标文件（后缀名为zip）--通过“苏采云”系统上传投标文件。 （2）“苏采云”系统使用的数字证书及电子签章为“意源”CA数字证书和“方正”电子签章。办理流程：详见《江苏省政府采购数字证书（供应商）CA及电子签章办理指南》，具体网址：http://jsxcmm.com/help/gys.html。请相关供应商提前完善相应办理材料。办理地点：无锡市公共资源交易中心（无锡市滨湖区观山路199号）12号楼二楼5号、6号窗口。 （3）咨询电话：供应商注册：0519-86722801、0519-86722806，CA及电子加盖公章或签电子公章：0510-81827781，其他事项：0510-81827730。 （4）潜在供应商访问“苏采云”系统的网络地址和方法：“苏采云”系统的网址：http://jszfcg.jsczt.cn/ （5）招标文件（后缀名为“.kedt”）、供应商操作手册及政府采购客户端工具也可通过“苏采云”系统--已报名项目--报名详情页面内相应链接进行下载。 （6）招标代理机构（采购代理机构）将数据电文形式的招标文件加载至“苏采云”系统，供潜在供应商下载或者查阅。 （7）苏采云系统使用谷歌浏览器参与不见面开标。 2.2有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注江苏政府采购网和无锡政府采购网发布的信息更正公告。如潜在供应商未按上述要求操作，由此所产生的损失及风险由潜在供应商自行承担。 2.3开标当天请供应商联系人保持通讯畅通。 |

- 第二部分. 投标供应商须知

- 遵循原则：

公开透明原则、公平竞争原则、公正原则和诚实信用原则。

- （二）招标文件：

1.招标文件包括文件目录所列全部内容，投标供应商应仔细阅读，并在投标文件中充分响应招标文件的所有要求。

2.投标供应商应在无锡政府采购网 （http://cz.wuxi.gov.cn/ztzl/zfcg/）或登录“苏采云”系统（http://jszfcg.jsczt.cn/）下载招标文件及有关资料，按要求制作、上传投标文件，对招标文件各项内容做出实质性响应，否则投标无效。

3.招标文件中的“法定代表人”是指投标供应商的营业执照的“法定代表人”或相关部门的登记证明文件中的“负责人”。

4.招标文件仅作为本次招投标使用。

- （三）招标文件的解释：

1.投标供应商如有需要对招标文件要求澄清的问题，请以书面或电子方式提出，必须加盖投标供应商公章，并按“投标邀请”规定的时间将书面形式或电子邮件形式发送至中力奥工程建设咨询无锡有限公司，联系方式详见“投标邀请”。

2.采购人、中力奥工程建设咨询无锡有限公司将按“投标邀请”规定的时间对投标供应商针对招标文件书面提出的要求澄清的问题进行书面答疑。

3.本文件的最终解释权归采购人。

- （四）招标文件的补充或修正：

1.采购人或者采购代理机构可在投标截止时间15日前对招标文件进行必要的澄清或者修改，不足15日的，将顺延提交投标文件的截止时间。

2.如需对招标文件进行澄清或者修改，澄清或者修改应当在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上（无锡政府采购网、江苏政府采购网、中国政府采购网）上发布更正公告，该澄清或修正的内容为招标文件的组成部分。投标供应商应在投标截止时间前登录投标客户端或关注原招标公告媒体上发布的相关更正公告。因投标供应商未尽注意义务，未及时更新上传投标文件或全面地关注更正公告导致其提交的投标材料不符合要求，而造成的损失及风险（包括但不限于未中标）由投标供应商自行承担。

3.投标供应商认为招标文件使自己的权益受到损害的，可以自获取招标文件之日或者招标公告期限届满之日（公告期限届满后获取招标文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，以书面形式向采购人或采购代理机构提出质疑。针对同一采购程序环节的质疑，须在法定质疑期内一次性提出。质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据（格式详见中国政府采购网《政府采购供应商质疑函范本》），在苏采云平台下载招标文件的，还需提交获取文件回执函。采购人或者采购代理机构将在收到符合上述要求的书面质疑后七个工作日内，对质疑内容作出答复。投标供应商在法定质疑期限外送达的质疑函或法定质疑期限内送达的质疑函不符合上述要求的均为无效质疑，采购人或采购代理机构对无效质疑不予受理。

- （五）投标文件的组成：（相应内容上传至投标客户端）

投标文件分为明标和暗标两部分，明标包括证明文件、响应函和报价文件，暗标为技术文件。

明标部分：

1.证明文件

1.1资格、资信证明文件

（1）关于资格的声明函（格式见附件）；

（2）投标供应商企业营业执照或事业单位法人证书或经相关部门登记的证明文件；（原件扫描件并加盖供应商公章）

（3）投标供应商近三个月中任意一个月份（不含投标当月）的有效财务状况报告（资产负债表和利润表）或由第三方机构出具的2023年度或2024年度的财务审计报告和所附已审财务报告；（原件扫描件并加盖供应商公章）

（4）投标供应商近三个月中任意一个月份（不含投标当月）的依法缴纳税收的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）；（原件扫描件并加盖供应商公章）

（5）投标供应商近三个月中任意一个月份（不含投标当月）的依法缴纳社会保障资金的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）；（原件扫描件并加盖供应商公章）

（6）投标供应商的《中小企业声明函》或《监狱企业证明文件》（省级以上监狱管理局、戒毒管理局出具）或《残疾人福利性单位声明函》；（《中小企业声明函》及《残疾人福利性单位声明函》格式见附件）

（7）投标供应商法定代表人授权委托书（格式见附件）；

（8）投标供应商法定代表人身份证及法定代表人授权代表身份证；（原件扫描件并加盖供应商公章）

（9）授权委托人与投标供应商企业签订的劳动合同、由法定的社保收缴部门出具的最近三个月中任意一个月（不含投标当月）依法缴纳社会保障资金的相关社保证明材料扫描件加盖公章，社保证明材料是指含有县（区）级及以上社保部门电子签章或带可验证二维码的社会保险证明原件或打印件，如投标供应商为新成立企业，社保缴费月数不足三个月，则提供自公司成立以来至最近一个月（不含投标当月）依法缴纳社会保障资金的相关材料；（原件扫描件并加盖供应商公章）

（10）投标供应商有效的由建设行政主管部门核发的消防设施工程专业承包一级资质证书；（原件扫描件或带可验证二维码的电子证书并加盖公章）

（11）投标供应商有效的安全生产许可证；（原件扫描件或带可验证二维码的电子证书并加盖公章）

（12）项目负责人一级注册建造师（机电安装工程专业）证书及有效的安全生产考核合格证书（B证）；（原件扫描件或带可验证二维码的电子证书并加盖公章）

（13）项目负责人与投标供应商企业签订的劳动合同、由法定的社保收缴部门出具的由投标供应商企业为其依法缴纳最近三个月中任意一个月（不含投标当月）的社会保障资金的相关材料复印件或扫描件加盖供应商公章；[投标时提供劳动合同原件或公证件、含有县（区）级及以上社保部门电子签章或带可验证二维码的社会保险证明原件或打印件，如投标供应商为新成立企业，社保缴费月数不足三个月，则提供自公司成立以来至最近一个月（不含投标当月）的依法缴纳社会保障资金的相关材料；（原件扫描件并加盖供应商公章）

（14）承诺书一（格式见附件）

（15）承诺书二（格式见附件）

注：①投标供应商访问“无锡政府采购网”点击“江苏省政府采购（苏采云平台）”——“用户注册”按钮，进行账号注册并填写申请信息，也可以直接通过苏采云 （http://jszfcg.jsczt.cn/）进入注册界面。信息登记表所记录的信息如能相应满足招标文件规定的资格、资信条件的，在本项目评标评审时，可凭信息登记表免于提供相应的资格、资信证明材料的原件或公证件，否则必须按要求提供相应的资格、资信证明材料原件或公证件来予以证明。

②若法定代表人或负责人（法定代表人或负责人姓名必须与营业执照一致）亲自参加投标的，不需提供法定代表人授权及有关法定代表人授权代表的劳动合同或社保证明，只需提供身份证明与营业执照即可。（法定代表人作为项目负责人的也不需要提供劳动合同或社保证明）

③法人的分支机构由于其不能独立承担民事责任，不能以分支机构的身份参加政府采购，只能以法人身份参加。但银行、保险、石油石化、电力、电信等有行业特殊情况的，可以分支机构参加项目采购和签订合同。

④上述资格文件中的资格、资信文件必须按要求全部提供，否则投标文件无效。如上述资格证明文件遇年检、换证，则必须提供法定年检、换证单位出具的有效证明复印件，如上述资格证明文件遇有国家相关政策规定可不具备的，必须提供相关政策规定或相关单位出具的有效证明复印件或扫描件。投标供应商法定代表人或法定代表人授权代表为外籍、港、澳、台地区人士的，其身份证明须提供有效的护照或港澳同胞来往内地通行证、台湾同胞来往大陆通行证，或其他可在中国大陆有效居留的许可证明。

1.2补充证明文件

（1）投标供应商简介；（格式自拟）

（2）投标供应商基本情况声明；（格式见附件）

（3）项目管理机构配备情况表；（格式见附件）

（4）项目负责人简历表；（格式见附件）

（5）项目技术负责人简历表；（格式见附件）

（6）项目管理机构配备情况辅助说明资料；

（7）拟分包项目情况表；（格式自拟）

（8）拟投入的主要机械设备表；（格式见附件）

（9）投标供应商认为必须提供的其他证明材料；

- 响应函部分：

（1）响应函（格式见附件）

（2）开标一览表（格式见附件）

（3）商务条款偏离表（格式见附件）

（4）服务要求响应表（格式见附件）

（5）投标设备技术偏差表（格式见附件）

3.报价部分（格式见附件）；

（1）投标总价（表1）

（2）单项工程投标报价汇总表（表2）

（3）单位工程投标报价汇总表（表3）

（4）分部分项工程和单价措施项目清单与计价表（表4）

（5）综合单价分析表（表5）

（6）总价措施项目清单与计价表（表6）

（7）其他项目清单与计价汇总表（表7）

（8）暂列金额明细表（表8）

（9）材料（工程设备）暂估单价及调整表（表9）

（10）专业工程暂估价及结算价表（表10）

（11）计日工表（表11）

（12）总承包服务费计价表（表12）

（13）规费、税金项目计价表（表13）

（14）发包人提供材料和工程设备一览表（表14）

（15）承包人提供主要材料和工程设备一览表（表15）

（16）明细报价表

暗标部分：

1.技术文件部分：

（1） 总体概述：施工组织总体设想、方案针对性及施工段划分

（2） 施工现场平面布置和临时用地布置

（3） 施工进度计划和各阶段进度的保证措施

（4） 各分部分项工程的施工质量保证措施

（5） 关键工序安全保障措施

（6） 文明施工及环境保护（降尘降噪）措施

（7） 消防灭火应急预案

（8）隧道施工通行保障方案

（9）劳动力、机械设备和材料投入计划

（10） 施工期间交通组织方案

（六）报价要求：

  - 本工程的投标报价应采用GB50500-2013《建设工程工程量清单计价规范》规定的工程量清单计价格式。

  - 投标供应商的投标报价的总额应是投标供应商在投标文件中提出的各项支付金额的总和，也应是完成招标文件工程量清单计价所列项目的全部费用。包括分部分项工程费、措施项目费、其他项目费、规费和税金。综合单价包括完成工程量清单中一个法定计量单位项目所需的人工、材料费、机械使用费，管理费和利润并考虑风险因素。总之投标报价应为完成该项目的全部费用。包括达到完工清场、移交竣工验收、保修期满。

  - 本工程招标文件所提供的工程量清单是按照GB50500-2013《建设工程工程量清单计价规范》和施工图设计计算确定。对于工程量清单中未提供齐全，而本招标文件中所确定的招标范围所提供的全套设计图中已明确包含的工程内容，投标供应商可以按统一的工程量计算规则计算后，在发标后3天内以书面形式提供给采购人，采购人在收到书面资料后2天内将可以增列的项目或修改的数量以修正文件形式书面通知投标供应商。但是不论工程量清单数量与设计图数量是否一致，投标供应商只能以采购人发放的工程量清单及修正文件进行投标报价。工程数量与实际施工量不一致时，工程数量可按实调整。

  - 除非采购人对招标文件予以修改，投标供应商应按采购人提供的工程量清单及其计价格式，填报单价和合价。投标供应商未填单价或合价的工程项目，视为该项目费用已包括在其他有价款的单价或合价内，在实施后，采购人将不另行支付。如实际施工的工程量与采购人提供的工程量清单中的数量不一致时，量差部分结算时可按实调整，每一项目只允许有一个报价。任何有选择的报价将不予接受。

  - 投标供应商可先到工地踏勘以充分了解工地位置、情况、道路、储存空间、装卸限制及任何其他足以影响承包价的情况，任何因忽视或误解工地情况而导致的索赔或工期延长申请将不被批准。

  - 所有的施工方案的费用应列入投标单位认为合适的细目中，在工程量清单分析中反映出来。工程量清单分析中未列细目的，其施工方案费用应被视为已分摊在投标单位认为合适的细目报价中。

  - 投标供应商不得将下列不可竞争费用改变标准收取：1）现场安全、文明施工措施费、基本费、省级标化增加费、扬尘污染防治增加费；2）社会保障费；3）公积金；4）税金。

  - 投标供应商对不可竞争费用不得改变标准计取，费率详见工程量清单。如改变不可竞争费费率的，按无效投标文件处理。

  - 不可竞争费是按苏建价〔2016〕154号 《省住房城乡建设厅关于建筑业实施营改增后江苏省建设工程计价依据调整的通知》、省住房城乡建设厅〔2018〕24号《关于调整建设工程按质论价等费用计取方法的公告》、苏建函价〔2019〕178号《省住房城乡建设厅关于调整建设工程计价增值税税率的通知》规定的标准计列的。

  - 各种材料的价格当采购人未提供市场价格或限定价格时，由投标供应商自行进行市场调查后决定报价，但各投标供应商应充分考虑在工程建设周期内市场价格的波动风险，并将认为适合的风险费用计列在内，凡未列的，将视为已包含在报价之中，一经报价确定，结算时将不作调整。

  - 设计单位在设计文件中所介绍的施工方案仅作参考，投标供应商应根据施工现场的实际情况、本招标文件中载明的施工组织要求、现场的交通管制条件、文明施工要求和各自的施工经验确定合理的施工组织方案，自主合理报价。各投标单位应认真踏勘现场，充分考虑临时通道、临时排水、临时路灯、居民、村民和沿线企事业单位出入临时通道、来自周围居民村民可能产生的干扰以及配合规划管线施工或因维护交通或因安排夜间施工使工效受到影响等因素，并对工程车辆行驶线路认真踏勘，预计可能发生的费用，以及借道村、镇道路需发生修复费用的，均可列入，凡未列出的一旦发生，将视为由投标的中标人自理。

  - 本项目计税方法为营改增后的一般计税方法。

  - 经评标委员会认定投标供应商的投标报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约，投标人必须在一小时内提供书面说明，必要时提交相关证明材料以证明其报价合理性。投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

- （七）投标文件的制作要求：

1.所有文件、往来函件均应使用简体中文（规格、型号辅助符号除外）。

2.投标文件由投标供应商按给定格式如实填写（编写），须有法人（盖章）、法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章，方为有效，未尽事宜可自行补充。

3.投标供应商报价一律以人民币为报价结算货币，结算单位为“元”。

4.投标文件格式部分，应由投标供应商按给定格式提供，不得更改。

5.投标文件不应有涂改、增删和潦草之处，如有必须修改时，修改处必须有法人、法定代表人或法定代表人授权代表的签章。

6.投标费用自理。

7.投标人应由其法定代表人或法定代表人授权代表在规定的网上投标时间内，凭CA数字证书登录政府采购交易管理一体化系统获取招标文件，在投标客户端制作投标文件（电子数据），并在投标截止时间之前上传投标文件。

8.投标人应对CA数字证书妥善保管，如被他人盗用投标，后果自负。

9.投标人按招标文件规定的网上解密时间进行解密，如未按时解密后果自负。

10.投标人应当对招标文件提出的要求和条件作出实质性响应，并在电子投标系统逐条应答。

11.投标人应对要求提供的资格证明文件（如资质证书、资格证书）、技术资料（如白皮书、彩页、手册、检测报告等）扫描上传至投标系统。

12.投标人进行网上投标请参照《政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商》。

13.暗标编制要求：

13.1暗标不得出现投标供应商名称、人员姓名，要求版面整洁、字迹清楚、不许涂改，不得出现能显示企业特征或其他提示性的标记或标识，也不得采用任何不符合常规、有别于其他投标供应商的特殊做法；

13.2排版要求：页面采用A4版面，字体为小四号宋体，不得出现彩色文字或彩色图片，不得出现手写，不得有空白页，如有平面布置图、进度表、网络图可采用A3版面编辑，不可编辑的照片、图片、截图中字体及字号不作限制，对应评分标准模块上传。

- （八）无效投标文件的确认：

投标供应商有下列情况之一者，其投标文件无效：

  - 未按规定在无锡市政府采购供应商信息库注册的；

  - 电子投标文件未按规定期限上传的；

  - 电子投标文件未按招标文件要求签章的；

  - 投标人未按招标文件要求解密投标文件的；

  - 投标人的法定代表人授权代表，无法定代表人授权委托书的；

  - 不具备招标文件中规定的资格要求或未按招标文件规定的要求提供资格、资信证明文件；

  - 被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的；

  - 投标文件未按招标文件规定的内容和要求填写的；没有在投标系统指定位置上传对应文件、材料的；

  - 电子投标文件图片、字迹模糊不清、无法辨认的；

  - 投标文件中有招标文件未允许提供的选择性内容的；

  - 恶意串通其他投标供应商，故意哄抬价格或压价的；

  - 提供虚假材料的（包括工商营业执照、财务报表、资格、资信证明文件等）；

  - 投标文件未加盖投标供应商公章及法定代表人或授权代表签字和盖章的；

  - 不同投标供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜；

  - 不同投标供应商的投标文件载明的项目管理成员或者联系人为同一人的；

  - 不同投标供应商的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

  - 不同投标供应商的单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的；

  - 不同投标供应商的委托代理人、项目负责人以及其他相关人员有在同一个单位缴纳社会保险的；

  - 投标文件中含有采购人不能接受的附加条件的；

  - 同一投标文件中单位名称落款与公章不是同一单位的；

  - 投标文件中同一方案有选择性报价且未声明以哪一个为准的；

  - 未提供技术标的或技术标（暗标）中出现该投标供应商单位名称、简称、人员姓名、Logo、商标、电话号码等任何标识标记及其他暗示性标志的；

  - 投标报价超过招标文件规定的预算金额或者最高限价的；

  - 经评标委员会认定投标供应商的投标报价明显低于其他通过符合性审查投标供应商的报价（有可能影响产品质量或者不能诚信履约的），且投标供应商未能在一小时内提供书面说明或相关证明材料证明其报价合理性的；

  - 未通过投标文件资格性检查、投标文件符合性检查的；

  - 列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的；

  - 投标供应商的投标报价畸高或畸低，但投标总报价与各分项报价不能相互对应，在询标时没有合理的解释或者不能提供计算依据和报价依据的；

  - 项目负责人有在建工程的（在建工程是指新建、改建、扩建工程）；

  - 投标文件内容不全或不符合法律法规和招标文件中规定的其他实质性要求的。

- 开标、评标：

1.所有投标单位在招标文件规定的时间内解密各自投标文件；

2.投标截止时间后参加投标的供应商或解密投标文件的供应商不足三家的，不开标；开标后，所有投标供应商可在线上开标大厅中看到所有投标人的投标报价；

3.开标时，投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

（1）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正，经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

4.电子投标文件与纸质投标文件（如有）不符的，以电子投标文件为准。

5.投标人未参加开标的，视同认可开标结果。

6.评标程序

评标工作由中力奥工程建设咨询无锡有限公司负责组织，具体评标事务由依法组建的评标委员会负责。

（1）投标文件初审。初审分为资格性检查和符合性检查。

（1.1）资格性检查。采购人依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的资格资信证明、投标（报价）承诺函等进行审查；通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询投标供应商在投标截止时间之前，是否被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单，以确定投标供应商是否具备投标资格。信用查询结果以网页打印的形式留存并归档。

（1.2）符合性检查。评标委员会依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

（1.2.1）明标评审小组对投标供应商的投标文件商务标（明标）进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

（1.2.2）暗标评审小组对投标供应商的技术标（暗标）进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

（1.2.3）符合性审查内容包括但不限于：

- 未出现不同投标供应商的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；未出现投标文件中同一方案有选择性报价且未声明以哪一个为准的；未出现投标报价超过招标文件规定的预算金额或者最高限价的；

- 未出现经评标委员会认定投标供应商的投标报价明显低于其他通过符合性审查投标供应商的报价（有可能影响产品质量或者不能诚信履约的），且投标供应商未能在一小时内提供书面说明或相关证明材料证明其报价合理性的；投标供应商的投标报价畸高或畸低，但投标总报价与各分项报价不能相互对应，在询标时没有合理的解释或者不能提供计算依据和报价依据的；

- 未出现电子投标文件未按招标文件要求签章的；未出现投标文件未按招标文件规定的内容和要求填写的或没有在投标系统指定位置上传对应文件、材料的；未出现电子投标文件图片、字迹模糊不清、无法辨认的；未出现投标文件未加盖投标供应商公章及法定代表人或授权代表签字和盖章的；未出现投标文件中有招标文件未允许提供的选择性内容的；

- 未出现不同投标供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜；未出现不同投标供应商的投标文件载明的项目管理成员或者联系人为同一人的；未出现不同投标供应商的委托代理人、项目负责人以及其他相关人员有在同一个单位缴纳社会保险的；未出现投标文件中含有采购人不能接受的附加条件的；未出现同一投标文件中单位名称落款与公章不是同一单位的；

- 暗标编制符合要求：不得出现投标供应商名称、人员姓名，要求版面整洁、字迹清楚、不许涂改，不得出现能显示企业特征或其他提示性的标记或标识，也不得采用任何不符合常规、有别于其他投标供应商的特殊做法；

- 暗标排版符合要求：页面采用A4版面，字体为小四号宋体，不得出现彩色文字或彩色图片，不得出现手写，不得有空白页，如有平面布置图、进度表、网络图可采用A3版面编辑，不可编辑的照片、图片、截图中字体及字号不作限制，对应评分标准模块上传。

- 暗标未出现该投标供应商单位名称、简称、人员姓名、Logo、商标、电话号码等任何标识标记及其他暗示性标志。

- ⑧投标供应商提供的光纤联网火灾报警控制器产品必须通过国家级检测机构检验（投标文件中提供国家级检测机构出具的检测报告复印件或扫描件并加盖投标供应商公章，上传至符合性审查模块中），必须通过国家认监委的消防产品3C认证（投标文件中提供国家认监委出具的消防产品3C认证证书扫描件并加盖投标供应商公章，上传至符合性审查模块中）。

- ⑨投标供应商提供的双波长火焰探测器：

- （1）产品必须通过国家级检测机构的产品型式检验，且必须通过振动（正弦）（耐久）试验。（投标文件中提供国家级检测机构出具的产品型式检验报告扫描件并加盖投标供应商公章，且必须通过振动（正弦）（耐久）试验，上传至符合性审查模块中）

- （2）具备灵敏度和污损检测功能，投标文件中提供国家级检测机构出具的有效期内的点火试验报告扫描件并加盖投标供应商公章，上传至符合性审查模块中。

- （3）要求探测器的有效探测距离大于60米，保证隧道探测区域全覆盖，没有探测盲区（投标文件中提供经投标供应商盖章的产品彩页或检测报告或官网截图等，上传至符合性审查模块中）

- ⑩投标供应商提供的设备技术参数满足采购需求要求（详见招标文件第三部分采购需求七、采购标的的其他技术、服务等要求），以《投标设备技术偏差表》（格式见附件）所列为准，有负偏离的符合性审查不通过。

（2）澄清有关问题。对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以通过政府采购交易管理一体化系统发起询标，要求投标人作出必要的澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者补正应当通过政府采购交易管理一体化系统，由其授权的代表应答并加盖电子公章，且不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

（3）比较与评价。按招标文件中规定的评标方法和标准，对资格性检查和符合性检查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

（3.1）投标文件资格性检查和符合性检查结束后，凡属于“（八）无效投标文件的确认”的投标文件不进入比较与评价程序。

（3.2）明标评审小组负责对招标文件评分标准中涉及的投标供应商投标价格、业绩、信誉等明标部分内容进行评审；

（3.3）暗标评审小组负责对招标文件评分标准中涉及的技术方案、性能、服务质量等暗标部分内容进行评审。

（3.4）评审中，暗标评审小组成员不接触明标商务标。需要对照、查阅明标商务标有关内容的，由工作人员在公证或监督下查阅告知。

（3.5）技术标暗标和商务标明标评审全部结束后，在评标室当场核对，汇总各投标供应商商务标和技术标得分，确定各投标供应商总分和最终排序。

7. 评标方法

比较与评价采用综合评分法（计分均保留2位小数）。

评审委员会遵循公平、公正、择优原则，独立按照评分标准分别评定投标人的分值；各投标人的最终得分为各评委所评定分值的平均值，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，按技术文件得分由高到低顺序排列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。未列入本评分细则的其他条件不作为评分内容。

货物采购项目中，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同供应商参加同一合同项下投标的，按一家供应商计算，评审后得分最高的同品牌供应商获得评审排名资格；综合评审得分相同的按价格最低的供应商获得评审排名资格，如果价格分相同则按技术得分最高的供应商获得评审排名资格，如价格分和技术分均相同则通过随机抽签的方式确定供应商获得评审排名资格，其他同品牌供应商无评审排名资格。非单一产品采购项目，多家供应商提供的核心产品品牌相同的，同上处理。

7.1评分项目及分值（总分100分）：

（1）投标报价                                 20分

（2）投标供应商评价                            6分

（3）项目管理机构配备                         12分

（4）节能环保产品得分                          2分

（5）技术文件（暗标）                         60分

7.2明标部分（40分）

（1）投标报价（20分）

本项目价格权值为20%，采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标供应商的价格分统一按照下列公式计算：

投标报价得分=（评标基准价／投标报价）×价格权值×100。

（2）投标供应商评价（6分）

1）投标供应商具备有效期内的并经全国认证认可信息公共服务平台（http://cx.cnca.cn/CertECloud/result/skipResultList）查询为有效的质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书，有1个得0.5分，最高得1.5分。（提供认证证书及查询该证书截图的原件扫描件并加盖投标供应商公章上传至投标文件中，未按要求提供的不得分）

2）业绩（4.5分）：近三年以来，投标供应商承担与本项目类似的成功案例，每提供一个得1.5分，最高4.5分。（投标时须提供合同原件扫描件加盖投标供应商公章上传至投标文件中，未按要求提供的不得分。有效期以本次招标公告发布之日起往前推算，以合同签订日期为准）

（3）项目管理机构配备（12分）

1）项目负责人（3分）

拟投入本项目的项目负责人具有一级注册消防工程师证书的得1.5分，具有机电安装或消防相关专业高级工程师及以上职称的得1.5分，本项最高得3分。

2）项目组成员职称（3分）

拟投入本项目的项目成员具有机电安装或消防相关专业高级工程师及以上职称的得1.5分/人，本项最高得3分。

3）项目组成员岗位证书（6分）

拟投入本项目的项目组成员①具有高压电工作业证的，有1名得0.5分，最多得1分；②具有低压电工作业证的，有1名得0.5分，最多得1分；③具有焊工证的，有1名得0.5分，最多得1分，④具有高处作业证的，有1名得0.5分，最多得1分；⑤具有消防设施操作员证书（四级/中级工）含以上的，有1名得0.5分，最多得2分。本项最高得6分。

- 注：1.同一人员具备多张上岗证书的可兼得分。以投标文件中填写的《项目管理机构配备情况表》为准（格式见附件），提供：①职称证书的原件扫描件上传至投标文件中，职称证书无法显示专业的，另需提供毕业证书或职称申报表原件扫描件上传至投标文件中，以毕业证书或职称申报表上所填专业为准。②一级注册消防工程师证书原件扫描件上传至投标文件中。③高压电工证、低压电工证、焊工证、高处作业证、消防设施操作员证等上岗证书原件扫描件上传至投标文件中。③法定的社保收缴部门出具由供应商本企业为其依法缴纳的近三个月中任意一个月（不含投标当月）的社会保障资金的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）并加盖公章[如投标供应商为新成立企业，社保缴费月数不足三个月，则提供自公司成立以来至最近一个月（不含投标当月）的依法缴纳社会保障资金的相关材料上传至投标文件中]。

- 2.未按要求提供证明材料的不得分。

- （4）节能、环保产品得分（2分）

- 所选用设备、材料体现在投标报价清单中，且属于节能产品、环境标志产品品目清单范围的，提供由国家确定的认证机构（根据《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》（2019年第16号）中确认的《参与实施政府采购节能产品认证机构名录》《参与实施政府采购环境标志产品认证机构名录》）出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，在投标文件中标注该设备、材料在投标清单中具体位置的，落实政府优先采购政策，分别得1分（同一产品同时具有节能产品、环境标志产品认证证书的不重复得分，投标文件中提供相关证明材料，不提供不得分）

7.3暗标部分（60分）

（1）技术文件（60分）

1）总体概述：施工组织总体设想、方案针对性及施工段划分（6分）

内容包括但不限于施工组织总体设想、编制依据、编制说明、编制原则、项目基本情况、施工段划分。以上内容不存在瑕疵、漏项，有针对性解释说明，得6分；以上内容存在1处瑕疵、漏项有针对性解释说明，得4分；以上内容存在 2-3 处瑕疵、漏项，有针对性解释说明，得2分；以上内容存在4-5 处瑕疵、漏项，有针对性解释说明，得1分；未提供或不满足采购需求或内容存在5处以上瑕疵、漏项，得0分。

2）施工现场平面布置和临时用地布置（6分）

- 内容包括但不限于总平面布置依据、总平面布置思路、总体布置规划、现场临时设施布置、场内交通组织。

以上内容不存在瑕疵、漏项，有针对性解释说明，得6分；以上内容存在1处瑕疵、漏项有针对性解释说明，得4分；以上内容存在 2-3 处瑕疵、漏项，有针对性解释说明，得2分；以上内容存在4-5 处瑕疵、漏项，有针对性解释说明，得1分；未提供或不满足采购需求或内容存在5处以上瑕疵、漏项，得0分。

3）施工进度计划和各阶段进度的保证措施（5分）

- 内容包括但不限于项目总进度计划、保证进度的组织措施、保证进度的技术措施、对本项目进度影响的不利因素分析及预防措施、进度控制合理性分析。

以上内容不存在瑕疵、漏项，有针对性解释说明，得5分；以上内容存在1处瑕疵、漏项有针对性解释说明，得3.5分；以上内容存在 2-3 处瑕疵、漏项，有针对性解释说明，得2分；以上内容存在4-5 处瑕疵、漏项，有针对性解释说明，得1分；未提供或不满足采购需求或内容存在5处以上瑕疵、漏项，得0分。

4）各分部分项工程的施工方案及质量保证措施（10分）

- 内容包括但不限于依据本项目专业编制的专项施工方案、质量控制目标、质量控制方法、质量控制通用措施、质量保证关键环节控制。

以上内容不存在瑕疵、漏项，有针对性解释说明，得10分；以上内容存在1处瑕疵、漏项有针对性解释说明，得7分；以上内容存在 2-3 处瑕疵、漏项，有针对性解释说明，得4分；以上内容存在4-5 处瑕疵、漏项，有针对性解释说明，得2分；未提供或不满足采购需求或内容存在5处以上瑕疵、漏项，得0分。

- 5）关键工序安全保障措施（5分）

- 内容包括但不限于隧道内的施工安全重点工作及保障措施。

以上内容不存在瑕疵、漏项，有针对性解释说明，得5分；以上内容存在1处瑕疵、漏项有针对性解释说明，得3.5分；以上内容存在 2-3 处瑕疵、漏项，有针对性解释说明，得2分；以上内容存在4-5 处瑕疵、漏项，有针对性解释说明，得1分；未提供或不满足采购需求或内容存在5处以上瑕疵、漏项，得0分。

- 6）文明施工及环境保护（降尘降噪）措施（5分）

- 内容包括但不限于施工围挡、扬尘保护措施、噪音防治措施、工程车辆滴洒抛漏管理及惩处措施、工程车辆的合法手续、工程概况告示牌、安全文明措施不到位的处罚措施、保证相关措施落实到位的承诺。

以上内容不存在瑕疵、漏项，有针对性解释说明，得5分；以上内容存在1处瑕疵、漏项有针对性解释说明，得3.5分；以上内容存在 2-3 处瑕疵、漏项，有针对性解释说明，得2分；以上内容存在4-5 处瑕疵、漏项，有针对性解释说明，得1分；未提供或不满足采购需求或内容存在5处以上瑕疵、漏项，得0分。

- 消防灭火应急预案（5分）

- 内容包括但不限于组织机构、报警和接警处置程序、扑救初起火灾的程序和措施、通讯联络、安全救护的程序和措施。

以上内容不存在瑕疵、漏项，有针对性解释说明，得5分；以上内容存在1处瑕疵、漏项有针对性解释说明，得3.5分；以上内容存在 2-3 处瑕疵、漏项，有针对性解释说明，得2分；以上内容存在4-5 处瑕疵、漏项，有针对性解释说明，得1分；未提供或不满足采购需求或内容存在5处以上瑕疵、漏项，得0分。

8）隧道内施工通行保障方案（10分）

8.1）隧道内施工内容描述、通行环境、通行影响、风险分析（5分）

以上内容不存在瑕疵、漏项，有针对性解释说明，得5分；以上内容存在1处瑕疵、漏项有针对性解释说明，得3.5分；以上内容存在 2-3 处瑕疵、漏项，有针对性解释说明，得2分；以上内容存在4-5 处瑕疵、漏项，有针对性解释说明，得1分；未提供或不满足采购需求或内容存在5处以上瑕疵、漏项，得0分。

8.2）通行保障措施（5分）

- 内容包括但不限于施工车辆、施工人员、施工遇到常规养护作业时的通行保障措施。

以上内容不存在瑕疵、漏项，有针对性解释说明，得5分；以上内容存在1处瑕疵、漏项有针对性解释说明，得3.5分；以上内容存在 2-3 处瑕疵、漏项，有针对性解释说明，得2分；以上内容存在4-5 处瑕疵、漏项，有针对性解释说明，得1分；未提供或不满足采购需求或内容存在5处以上瑕疵、漏项，得0分。

9）劳动力、机械设备和材料投入计划（4分）

- 内容包括但不限于劳动力投入计划、劳动力保障措施、机械设备配备计划、机械设备管理制度、主要材料配备及计划。

以上内容不存在瑕疵、漏项，有针对性解释说明，得4分；以上内容存在1处瑕疵、漏项有针对性解释说明，得2.8分；以上内容存在 2-3 处瑕疵、漏项，有针对性解释说明，得1.6分；以上内容存在4-5 处瑕疵、漏项，有针对性解释说明，得0.8分；未提供或不满足采购需求或内容存在5处以上瑕疵、漏项，得0分。

10）施工期间交通组织方案（4分）

- 内容包括但不限于施工前交通调查、道路临时封闭和分流、临时交通标志、临时交通信号灯、交通安全。

以上内容不存在瑕疵、漏项，有针对性解释说明，得4分；以上内容存在1处瑕疵、漏项有针对性解释说明，得2.8分；以上内容存在 2-3 处瑕疵、漏项，有针对性解释说明，得1.6分；以上内容存在4-5 处瑕疵、漏项，有针对性解释说明，得0.8分；未提供或不满足采购需求或内容存在5处以上瑕疵、漏项，得0分。

注：上述评分项中所称“瑕疵”是指：内容缺项、不完整或缺少关键点；非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；对同一问题前后描述矛盾；存在逻辑漏洞、科学原理或常识错误；不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形。

7.4评分说明

7.4.1未列入本评分办法的其他条件不作为评分内容。

7.4.2每项评分的具体内容和方法按上述评分办法由评标委员会独立评分。投标文件无相应评分内容时，该项目为零分。客观部分各评标委员会成员的评分应一致，主观部分评分项应当取各评标委员会成员评分的平均值，各分项得分合计即为投标供应商总得分。最终得分最高的为排名第一的中标候选人，评分办法的解释权属采购人。

- 定标：

1.评标委员会根据招标文件规定的评标方法和评标标准进行评审，按招标文件的要求依法推荐中标候选供应商。自评审结束之日起2个工作日内将评审报告送交采购人。采购人自收到评审报告之日起5个工作日内按招标文件的要求，在评审报告推荐的中标候选供应商中，依法确定中标供应商。

2.采购代理机构自中标供应商确定之日起2个工作日内，发出中标通知书，并在媒体上发布中标结果公告。如有质疑，投标供应商按中华人民共和国财政部令[第94号]《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定提交资料：投标供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容： （一）投标供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；（二）质疑项目的名称、编号； （三）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；（四）事实依据；（五）必要的法律依据；（六）提出质疑的日期。 投标供应商为自然人的，应当由本人签字；投标供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。并按照《中华人民共和国政府采购法》《政府采购货物和服务招标投标管理办法》《政府采购质疑和投诉办法》《关于印发〈政府采购质疑处理流程〉的通知》（苏财购〔2018〕86号）等有关法规处理。

3.投标、开标及定标的整个过程均接受市政府采购监管部门的监督，并接受无锡市市政和园林局现场监督。

4.在发布中标公告的同时，采购人/采购代理机构将向中标供应商发出中标通知书。

- （十一） 废标的确认：

在招标采购中，出现下列情况之一的，应予废标：

- 符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；

- 出现影响采购公正的违法、违规行为的；

- 投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

- 因重大变故，采购任务取消的。

- （十二）投标保证金：

本项目无需提交投标保证金。

- （十三）中标无效的确认：

- 提供虚假材料谋取中标的；

- 采取不正当手段诋毁、排挤其他投标供应商的；

- 与招标采购单位、其他投标供应商恶意串通的；

- 向采购人行贿或者提供其他不正当利益的；

- 在招标过程中与采购人进行协商谈判、不按照招标文件和中标供应商的投标文件订立合同，或者与采购人另行订立背离合同实质性内容的协议的；

- 拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的。

投标供应商有上述1至5项情形之一的，中标无效。有上述1至6项情形之一的，处以政府采购项目中标金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，并予以公告，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机构吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

- （十四）签订、履行合同：

- 采购人应当自中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件和中标供应商投标文件的约定，与中标供应商签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件和中标供应商投标文件作实质性修改。采购人不得向中标供应商提出任何不合理的要求，作为签订合同的条件，不得与中标供应商私下订立背离合同实质性内容的协议。合同经中力奥工程建设咨询无锡有限公司见证后生效。

- 本项目无需提交履约保证金。

- 中标方非因不可抗力未履行招标、投标文件和合同规定的义务，一经查实，招标代理机构将根据具体情况提请政府采购管理部门作出相应处理。

- （十五）代理服务费：

- 本项目代理服务费由中标供应商领取中标通知书时向采购代理机构一次性付清。

- 本项目代理服务费以中标金额为计费基础，按差额定率累进法计算，费率：100万元以下为1.034%，100万元-500万元为0.627%。

- 中标供应商如果未按规定缴纳代理服务费，采购代理机构将保留诉讼的权利。

- （十六）其他：

招标文件的条款必须认真审阅，投标供应商应自行检查招标文件页数是否齐全。若有遗漏、重复或不清楚，需立刻通知采购人予以更正；凡属对条款的误解所造成的投标价格失误，由投标供应商负责。

- （十七）政府采购履约担保

履约担保，是指由专业担保机构为中标供应商支付履约保证金的义务向采购人提供的保函担保。专业担保机构根据中标供应商的中标通知书为凭据，进行资信审查后出具保函， 中标供应商以保函形式缴纳履约保证金；供应商未按政府采购合同履行约定义务而应实际支付保证金的，由专业担保机构按照担保函约定履行担保责任。供应商可以自愿选择是否采取履约担保函的形式缴纳履约保证金。

中标供应商可以根据自身情况，自行决定是否选择采用履约担保形式，自主选择合作银行。除江苏省财政厅确定的江苏省再担保有限公司和无锡市财政局确定的科发投资担保有限公司为无锡市政府采购信用担保合作担保机构外，民生银行南京分行、江苏银行和中信银行南京分行、浙商银行无锡分行可以在无锡市范围内开展政府采购履约担保业务。

- （十八）政府采购合同融资

根据无锡市《关于开展政府采购合同融资工作的通知》（锡财购〔2020〕17号）要求：合同融资，是指参与政府采购的供应商，凭借中标、中标通知书或政府采购合同向金融机构申请融资，金融机构以供应商信用审查和政府采购信誉为基础，按便捷贷款程序和优惠利率，为其发放无财产抵押贷款的一种融资模式。供应商与金融机构按照“银企自愿，风险共担”的原则开展融资活动，有融资需求的中标、中标供应商可根据自身情况，在无锡市政府采购交易管理一体化系统凭政府采购中标、中标通知书或政府采购合同在线提出融资申请，自主选择金融机构及其融资产品，金融机构进行融资信息审查决定是否为其提供融资，做好预授信。双方达成融资意向后签订融资协议，确定融资中标信息并约定融资回款账户。

中标、成交供应商可根据自身情况，自行决定是否选择采用合同融资形式，在无锡政府采购网——政采贷专栏提供的银行名录内自主选择合作银行。

- 第三部分  采购需求

- 一、采购标的需实现的功能或者目标，以及为落实政府采购政策需满足的要求：

- 1.采购标的需实现的功能或者目标：2024年市管市政设施大中修（隧道）项目，主要为隧道消防系统设备更新及调试，包括太湖大道隧道内消火栓、灭火器、水基型灭火器、消防前端设备（DALA模块、SLA模块、TN模块、双波长、消防模块箱）和变电所极早报警设备及模块更新，隧道控制中心气体灭火系统气瓶检验、更换启动装置及补充药剂等，蠡湖隧道、青祁隧道、惠山隧道、金城隧道、学府立交内消火栓系统更新，青祁隧道、惠山隧道、学府立交、隧道控制中心消防稳压泵等设备更新，对于更新的设备还需进行调试以确保功能良好，与现有系统兼容。

- 2.为落实政府采购政策需满足的要求：

本项目专门面向中小微企业。

小微型企业价格扣除：专门面向中小/小微企业的项目不做价格扣除。

依据财政部、发展改革委发布的《节能产品政府采购品目清单》，本项目中有政府强制采购节能产品的（属于清单中★品目的），只能选择具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的产品进行报价。

采购产品属于《节能产品政府采购品目清单》《环境标志产品政府采购品目清单》范围的，依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。

认证机构详见市场监管总局发布的《参与实施政府采购节能产品认证机构名录》和《参与实施政府采购环境标志产品认证机构名录》。

- 二、采购标的需执行的国家相关标准 、 行业标准 、 地方标准或者其他标准 、 规范：

- 《建筑电气工程施工质量验收规范》（GB 50303-2015）

- 《自动喷水灭火系统施工及验收规范》（GB 50261-2017）

- 《消防给水及消火栓系统技术规范》（GB 50974-2014）

- 《消防联动控制系统》（GB 16806-2006）

- 《点型感烟火灾探测器》（GB 4715-2024）

- 《火灾显示盘》（GB 17429-2011）

- 《手动火灾报警按钮》（GB 19880-2005）

- 《消防软管卷盘》（GB 15090-2005）

- 《消防水带》（GB 6246-2011）

- 《消防水枪》（GB 8181-2005）

- 《离心泵技术条件（Ⅱ类)》（GB/T 5656-2008）

- 《江苏省城市隧道建设、运行与维护指南（试行）》

- 《无锡市城市隧道养护技术规程》

- 项目实施时，若有相关新的规范、规程等颁布，则应按照新颁规范、规程实施。

- 三、采购标的需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等要求：

- 1.质量要求：一次性通过验收，全部“合格”。

- 2.安全要求：符合相关安全管理规定，确保交通、用电和施工安全无事故。

- 3.技术要求：严格按照以上规范标准执行。

- 四、采购标的的数量、采购项目交付或者实施的时间和地点：

- 1.采购标的数量：2024年市管市政设施大中修（隧道）项目，主要为隧道消防系统设备更新及调试，包括太湖大道隧道内消火栓、灭火器、水基型灭火器、消防前端设备（DALA模块、SLA模块、TN模块、双波长、消防模块箱）和变电所极早报警设备及模块更新，隧道控制中心气体灭火系统气瓶检验、更换启动装置及补充药剂等，蠡湖隧道、青祁隧道、惠山隧道、金城隧道、学府立交内消火栓系统更新，青祁隧道、惠山隧道、学府立交、隧道控制中心消防稳压泵等设备更新，对于更新的设备还需进行调试以确保功能良好，与现有系统兼容。具体详见清单。

- 2.实施时间：90日历天。

- 3.实施地点：太湖大道隧道、蠡湖隧道、青祁隧道、惠山隧道、金城隧道、学府立交、隧道控制中心。

- 五、采购标的需满足的服务标准、期限、效率等要求：

- 一次性通过验收，全部“合格”。项目整体质保期两年，其中太湖大道隧道火灾自动报警系统中更换的消防设备质保期三年。

- 六、采购标的的验收标准：按国家现行有关标准进行验收。

- 七、采购标的的其他技术、服务等要求：

- 1.投标供应商需具备承接本项目的人员、设备和技术能力。

- 2.为保证与原系统兼容，要求投标供应商提供的光纤联网火灾报警控制器和双波长火焰探测器满足以下要求：

- 2.1光纤联网火灾报警控制器产品必须通过国家级检测机构检验，必须通过国家认监委的消防产品3C认证。

- 2.2双波长火焰探测器：

- （1）产品必须通过国家级检测机构的产品型式检验，且必须通过振动（正弦）（耐久）试验。

- （2）灵敏度和污损检测功能：提供国家级检测机构出具的有效期内的点火试验报告。

- （3）要求探测器的有效探测距离大于60米，保证隧道探测区域全覆盖，没有探测盲区（提供产品的正式技术参数产品资料报告并加盖投标供应商公章）

- 3.为保证与原系统兼容，原系统中相关设备的技术参数要求如下，投标产品必须符合或正偏离以下参数要求，否则视为符合性审查不通过。

原系统中相关设备的技术参数要求表

| 序号 | 设备名称 | 参数要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 光纤联网火灾报警控制器 | 主电源：AC220V，50Hz (-15%～10%) 直流电源：DC 24V(-10%~+10%) 消耗电流：监视状态0.9A，报警状态1.7A 备用电源：DC24V，26AH 回路容量：单回路连接255个智能地址 控制器容量：单机可连接12个回路，每个回路可连接255个地址（二总线），单机容量3060点。 总线长度：1000m-3000m 通讯接口：根据项目要求，提供R232/R485多功能串口和10M／100M自适应以太网口 输出显示：彩色液晶触摸屏，全中文汉字输出 |
| 2 | 双波长火焰探测器 | 监视角度：水平方向180度（隧道内视角全覆盖）； 探测范围：0污损时，半径45米；50%污损时，半径32米； 响应时间：在任何不利点，0.5㎡汽油火下响应时间＜30s； 自适应检测功能：可靠的故障自诊断，自动根据探测窗口污染情况调节探测器灵敏度，具备探测窗表面污损检测功能，达到50%污损时，发出报警信息，以提醒及时清洁维护； 工作电压：DC24V±10% 监视电流：7mA 报警电流：65mA 防护等级：≥IP66 污损检测：间隔≤45秒，两次检测污损率均超过50%时，自动故障报警； 以下受光照时情况，受光不动作： 用温度2856±50K的白热电球照明5000LX、用灯照明10000LX、用荧光灯照明10000LX、用自然光照明10000LX 用回转灯照明1000LX（赤、黄、绿、青、紫） |
| 3 | 双波长火焰探测器专用模块 | 工作电压：DC20V～26V（总线供给） 控制输出：有源输出 0.5A/24V 线 制：二总线、无极性 指示灯：正常巡检时闪亮，动作时常亮； 环境温度：-10℃～+50℃ 环境相对湿度：≤95％ |
| 4 | 输入/输出模块（用于消火栓指示灯、消防水泵、警铃） | 工作电压：DC20V～26V（总线供给） 控制输出：有源输出 0.5A/24V 线 制：二总线、无极性 指示灯：正常巡检时闪亮，动作时常亮； 环境温度：-10℃～+50℃ 环境相对湿度：≤95％ |
| 5 | 输入用模块（用于消火栓按钮、消防水泵） | 执行标准：《消防联动控制系统》（GB16806-2006） 主信号线电压峰值：DC24V 输出信号电压：DC24V 工作电流：0.25mA 回路数：1回路/1地址 使用温度范围：-10℃～+50℃ 重量：约71g |
| 6 | 火报用中继模块（用于感温电缆、感温光纤） | 执行标准：《消防联动控制系统》（GB16806-2006） 主信号线电压峰值：DC24V 输出信号电压：DC24V 报警电流：1.8mA 回路数：1回路/1地址 使用温度范围：-10℃～+50℃ |
| 7 | 智能感烟探测器（带地址） | 执行标准：《点型感烟火灾探测器》（GB4715-2024） 工作电压：DC24V 监视电流：0.25mA 报警电流：1.85mA 指示灯：双红色确认灯 环境温度：-10℃～+50℃ |
| 8 | 警铃 | 额定电压电流：DC24V，10MA2. 使用电压范围：DC24V±15% 声压级：94dB 使用温度范围：-10℃～+50℃ 涂饰：密胺烤漆（红色） 类型：具有断线监视功能 |
| 9 | 终端器（用于模块断线检测) | 使用温度范围：-10℃～+50℃ |
| 10 | 火灾显示盘（带LCD） | 执行标准：《火灾显示盘》（GB17429-2011） 电源电压：DC24V 电路电压：DC5V 额定电流： 50mA 使用温度范围：-10℃～+50℃ 输入信号：串行码RS485 接口配线数：≥4线 传输速度：2400bps、4800bps、9600bps |
| 11 | 极早报警器 | 电源电压：21.6V～26.4VDC 电流：250mA 使用温度范围：-10℃～+60℃ 使用湿度范围：0%～90%不凝露 灵敏度范围（%Obs/m)：0.0015%～25% 显示率：0.0015%obs/m 探测原理：激光散射探测和颗粒分析 粒子灵敏范围：0.003μ～10μ 灰尘识别原理：3D3激光识别灰尘（LDD）技术 采样管长度：静态空气中最长不超过50m，流动空气中最长不超过25m 采样管直径：3/4"标准管 推荐采样管的数量：10 报警等级：4级（辅助，预警，1级，2级) 激光腔服务年限：10年以上（取决于使用环境) 编程：通过RS232/RS485接入编程模块或者计算机网络数据线 RS485数据线长度：不超过1.2Km 外壳防护等级：≥IP50 采样管入口：1个 排气管出口：1个 |
| 12 | SIU连结盒（EGA） | 接口类型‌：支持单模光纤。 光纤芯数‌：≥2芯 |
| 13 | 手动报警按钮（带地址） | 执行标准：《手动火灾报警按钮》（GB19880-2005） 主信号线电压峰值：C24V 额定电流：200mA 监视电流：250uA 报警电流：1.85mA 使用温度范围：-10℃～+50℃ 使用湿度范围：20%～95% 钢板涂饰：密胺烤漆（红色） 形状：圆形 防水等级：本体≥IP66（无须加装防水盒） 使用方式：地址设定器设定地址，按钮式（可复位重复使用） |
| 14 | 消防模块箱体 | 壳材质：304不锈钢 板材厚度：≥1.2mm 尺寸：800*800*100mm 防水等级：≥IP65 |
| 15 | 灭火器箱壳 | 尺寸：760*690*210mm 材质：304不锈钢 厚度：≥1.2mm 防水等级：≥IP65 |
| 16 | 消火栓箱 | 消火栓箱体尺寸：1100*700*210mm 消火栓箱材质：304不锈钢 消火栓箱厚度：≥1.2mm 箱体定制自救盘底板、水枪卡扣、报警按钮底板、水龙带挂钩等，材质要求同消火栓箱。 |
| 17 | 消火栓箱内设备 | 消火栓龙头：SN65，球墨铸铁三铜铸铁手轮； 支管阀门：DN25，两片式304不锈钢球阀； 橡胶水龙带：13-65-25水带+KD内扣，聚氨酯衬胶加厚； 开花喷雾直流水枪：DN65，铝合金； 消防软管（自救盘）卷盘：JPS1.6-19/25，三层软管，挂架板、卷盘板厚度符合《消防软管卷盘》（GB15090-2005）要求。 消火栓手报按钮：HA-2型 24V |
| 18 | 灭火器 | 6KG 水基型灭火器 环保型，碳钢瓶体，灭火级别ABEF |
| 19 | 灭火剂瓶组检测 | 瓶组型号：QMP120/4.2 （钢瓶容量120L，钢瓶贮存压力4.2Mpa） 检测内容：钢瓶、容器阀（DN40）、虹吸管 更换配件：压力表 |
| 20 | 氮气启动装置 | 型号：QP4/6 成套更换：钢瓶、电磁阀、压力表 容量：4L； 贮存压力：6Mpa； |
| 21 | 消防稳压泵 | 执行标准：《离心泵技术条件（Ⅱ类)》（GB/T 5656-2008）；电机功率应满足水泵全性能曲线运行的要求。 |
| 22 | 连接管 | 名称：不锈钢波纹管（工业金属钢丝软管，内丝接口） 型号：QRG40/5.3 规格：DN40×600 工作压力5.3Mpa； |
| 23 | 变径接头 | 材质：不锈钢 型号：50*40 |
| 24 | 药剂 | 型号：HFC-227ea |

- 第四部分．合同条款

### 第一部分 合同协议书

发包人（全称）：无锡市市政设施管理中心                

承包人（全称）：                      

根据《中华人民共和国民法典》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就   2024年市管市政设施大中修（隧道）项目  及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

#### 一、项目概况

1.项目名称：2024年市管市政设施大中修（隧道）项目  。

2.项目地点：太湖大道隧道、蠡湖隧道、青祁隧道、惠山隧道、金城隧道、学府立交、隧道控制中心。

3.项目立项批准文号：

4.资金来源：财政资金 。

5.工程内容：2024年市管市政设施大中修（隧道）项目，包含隧道消防系统设备更新及调试，包括太湖大道隧道内消火栓、灭火器、水基型灭火器、消防前端设备（DALA模块、SLA模块、TN模块、双波长、消防模块箱）和变电所极早报警设备及模块更新，隧道控制中心气体灭火系统气瓶检验、更换启动装置及补充药剂等，蠡湖隧道、青祁隧道、惠山隧道、金城隧道、学府立交内消火栓系统更新及调试，青祁隧道、惠山隧道、学府立交、隧道控制中心消防稳压泵等设备更新，对于更新的设备还需进行调试以确保功能良好，与现有系统兼容。

6.工程承包范围：

施工图纸范围内的2024年市管市政设施大中修（隧道）项目。

#### 二、合同工期

计划开工日期：年月日。

计划竣工日期：年月日。

工期总日历天数：    天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

#### 三、质量标准

工程质量符合一次性通过验收，全部“合格”标准。

#### 四、签约合同价与合同价格形式

1.签约合同价为：

人民币（大写）                 （¥            元）；

其中：安全文明施工费：

人民币（大写）               （¥          元）；

2.合同价格形式：                      。

#### 五、项目经理

承包人项目经理：                     。

#### 六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

（1）中标通知书（如果有）；

（2）投标函及其附录（如果有）；

（3）专用合同条款及其附件；

（4）通用合同条款；

（5）技术标准和要求；

（6）图纸；

（7）已标价工程量清单或预算书；

（8）其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

#### 七、承诺

1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

#### 八、词语含义

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

#### 九、签订时间

本合同于         年    月    日签订。

#### 十、签订地点

本合同在                                    签订。

#### 十一、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

#### 十二、合同生效

本合同自     双方签字盖章后      生效。

#### 十三、合同份数

本合同一式  捌  份，均具有同等法律效力，发包人执  肆 份，承包人执 叁 份，见证方执 壹 份。

发包人：  （公章）             承包人：  （公章）

法定代表人或其委托代理人：  法定代表人或其委托代理人：

（签字）                    （签字）

统一社会信用代码：         统一社会信用代码：  

税号：                     税号：  

地  址：            地  址：  

邮政编码：            邮政编码：

法定代表人：               法定代表人：      

委托代理人：               委托代理人：

电  话：          电  话：

传  真：          传  真：  

电子信箱：                    电子信箱：

开户银行：         开户银行：

账  号：             账  号：

见证方：      （公章）

### 第二部分 通用合同条款

采用《建设工程施工合同（示范文本）》（GF—2017—0201）第二部分。

第三部分 专用合同条款

#### 1. 一般约定

1.1 词语定义

1.1.1合同

1.1.1.10其他合同文件包括：（1）本合同协议书、 (2) 中标通知书、（3）招标文件、（4）报价文件、(5) 本合同专用条款 、（6）本合同通用条款、(7) 标准、规范及有关技术文件、(8) 图纸 。

1.1.2 合同当事人及其他相关方

1.1.2.4监理人：

名    称：                                 ；

资质类别和等级：                          ；

联系电话：                              ；

电子信箱：                ；

通信地址：                。

1.1.2.5 设计人：

名    称：         ；

资质类别和等级：   ；

联系电话：            ；

电子信箱：                      ；

通信地址：               。

1.1.3 工程和设备

1.1.3.7 作为施工现场组成部分的其他场所包括：符合通用条款规定的发包方提供的施工场地。

1.1.3.9 永久占地包括：      见规划红线图 

1.1.3.10 临时占地包括：           无           

1.3法律

适用于合同的其他规范性文件：《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国建筑法》、现行的国家法律和行政法规，工程所在地政府的有关法规和规章。

1.4 标准和规范

1.4.1适用于工程的标准规范包括：《建设工程质量管理条例》《中华人民共和国招标投标法》《工程建设项目施工招标投标办法》（七部委30号令）、《江苏省工程建设管理条例》《建设工程施工发包与承包价格管理暂行规定》《工程量清单计价规范》、其他法律法规以及江苏省和无锡市行业主管部门颁布的相关文件规定，如地方性法规与国家法规相抵触，按国家法规执行。

1.4.2 发包人提供国外标准、规范的名称：          无                        ；

发包人提供国外标准、规范的份数：                      ；

发包人提供国外标准、规范的名称：                      。

1.4.3发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求： 符合 《关于印发〈无锡市市政设施管理中心市级政府投资项目管理办法（试行）〉的通知》（锡设管发〔2023〕53号）要求。

1.5 合同文件的优先顺序

合同文件组成及优先顺序为：（1）本合同协议书、 (2) 中标通知书、（3）本项目招标文件（含所有补充通知和答疑）、（4）本项目投标文件及其附件、（5）本合同补充条款、专用条款、（6）本合同通用条款、(7) 标准、规范及有关技术文件、(8) 图纸。

1.6 图纸和承包人文件

1.6.1 图纸的提供

发包人向承包人提供图纸的期限：进场施工前10天内    ；

发包人向承包人提供图纸的数量：提供一式三份施工图纸    ；

发包人向承包人提供图纸的内容：本合同发包内容中的全部图纸。

1.6.4 承包人文件

需要由承包人提供的文件，包括：  开工前3天内提交技术文件，每月20日向发包人提供当月工程建设报表及下月进度计划各一式两份，其他报表及计划按发包人现场管理要求提供。

承包人提供的文件的期限为：按发包人需求；

承包人提供的文件的数量为：按发包人需求  ；

承包人提供的文件的形式为： 书面形式 ；

发包人审批承包人文件的期限：收到相关文件后7天。

1.6.5 现场图纸准备

关于现场图纸准备的约定：施工现场保留一套完整图纸供发包人、监理人及有关人员使用。

1.7 联络

1.7.1发包人和承包人应当在3天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。

1.7.2 发包人接收文件的地点：      ；

发包人指定的接收人为：               。

承包人接收文件的地点：             ；

承包人指定的接收人为：             。

监理人接收文件的地点：            ；

监理人指定的接收人为：            。

1.10 交通运输

1.10.1 出入现场的权利

关于出入现场的权利的约定：施工现场内临时道路由承包人负责建设并承担相关费用

1.10.3 场内交通

关于场外交通和场内交通的边界的约定：以建筑红线为边界  。

关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定：按通用条款执行。

1.10.4超大件和超重件的运输

运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由  承包人 承担。

1.11 知识产权

1.11.1关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：按通用条款执行    

关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求：        按通用条款执行

1.11.2 关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属：按通用条款执行

关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求：   按通用条款执行        

1.11.4 承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式：     已包含在合同价内。

1.13工程量清单错误的修正

出现工程量清单错误时，是否调整合同价格：   否  。

允许调整合同价格的工程量偏差范围：

#### 2. 发包人

2.2 发包人代表

发包人代表：

姓    名：     ；

身份证号：      ；

职    务：    ；

联系电话：     ；

电子信箱：     ；

通信地址：    。

发包人对发包人代表的授权范围如下：由发包人按其公司内部管理规定以书面形式授予

2.4 施工现场、施工条件和基础资料的提供

2.4.1 提供施工现场

关于发包人移交施工现场的期限要求：开工前3天                 。

2.4.2 提供施工条件

关于发包人应负责提供施工所需要的条件，包括：开工前7天提供临时水电接驳点，施工场内临时水管、电线电缆等铺设费用及施工过程中的施工用水、用电费用由承包人自行承担解决，费用已经包含在合同价中，发包人不另行支付。承包人须自备发电机组设备（费用已经包括在合同价中），以保证偶然停电情况下正常施工所需用电以及为满足合同工期要求赶工所需用电，自行发电所产生的费用由承包人承担，已包含在合同价中。发包人不提供电讯线路接驳点，承包人负责接驳到现场的工作，相关一切费用已包含在承包人合同价中，发包人不另行支付。

2.5 资金来源证明及支付担保

发包人提供资金来源证明的期限要求：/         。

发包人是否提供支付担保：        不提供      。

发包人提供支付担保的形式：         /            。

#### 3. 承包人

3.1 承包人的一般义务

（5）承包人提交的竣工资料的内容：  符合无锡市建设工程档案归档规范要求及无锡市城建档案馆要求的竣工图纸及资料。

承包人需要提交的竣工资料套数：       3套       。

承包人提交的竣工资料的费用承担：   承包人承担       。

承包人提交的竣工资料移交时间：   竣工验收合格后 30 日内      。

承包人提交的竣工资料形式要求： 书面形式。

    - 承包人应履行的其他义务：

1）质量违约：本工程必须达到合格标准，如达不到合格，承包人必须返修至合格，其返修费用均由承包人自行承担，并需支付中标价的5%的违约金，返修工期计入总工期考核。

2）施工过程中，承包人必须接受发包人代表及监理的监督，服从发包人的协调，并主动配合；如有不服从，发包人有权责令其停工整顿或退场，同时为保证工程按时、高质量完成，承包人必须承诺施工过程中发包人有权在下列情况下将承包人清退出场：

- 承包人未经发包人同意分包工程；

- 工程进度明显滞后于施工进度计划表；

- 工程质量明显很差，经整改后还未符合要求；

3）承包人应按投标承诺委派项目经理和项目技术负责人，应保证及时到位并常驻现场，如果需要更换，应事先取得发包人同意。如果监理工程师或发包人认为委派的项目经理、项目技术负责人的工作能力、业务水平不称职，承包人在接到通知后，应尽快撤回上述人员，同时委派经发包人同意的、新的项目经理或项目技术负责人，否则将视为违约，发包人有权扣除中标价2%的违约金直至终止施工合同。

4）承包人应保证中标后工程不转包。

5）承包人应按照中标的施工方案组织施工，发包人在必要时有权要求承包人对施工方案做进一步完善，以确保质量与进度，中标价不因此予以调整，除非因发包人原因（如重大设计变更）导致施工方案无法实施。

6）发包人委托承包人办理的施工所需临时水、电、设施，如投标报价已包含以上费用的，工程竣工验收后，上述水、电设施应完好交还给发包人。

7）若承包人未能按照投标文件载明的施工计划和劳动力、机械设备进场计划如期开工，可能导致工程拖期，或者将预付款用于与本工程无关的支出，或者擅自分包工程等其他未按约履行合同义务的，发包人有权终止合同，并不承担由此造成的一切损失。

8）根据无锡市住房和城乡建设局、无锡市人力资源和社会保障局、中国人民银行无锡市中心支行锡建工（2005）17号文规定，建设工程施工企业不得以任何理由拖欠工人工资。若总承包企业未按合同约定支付专业承包企业或劳务作业分包企业分包工程款，造成分包企业无法按时足额支付工人工资的，由总承包企业先行垫付工人工资或经市清欠办同意，由施工企业付款担保人履行担保责任。承包人应办理“农民工工资支付保函”，额度为合同价5%。待担保金额支付完毕或工程竣工验收合格之日起一个月内退回承包人。

9）施工期间，承包方要做到文明施工，并符合附件《现场安全文明施工标准》要求。在施工过程中如受到有关部门的通报批评，承包人按每次按中标价的1%向发包人支付违约金。工程车辆上路行驶时抛洒滴漏涉及环卫方面的问题，由承包方负责解决及承担可能出现的费用。如因不文明施工收到发包人整改通知书，承包人按50000元/次向发包人支付违约金。

10）施工期间，承包人应严格执行相关安全生产的规范条例，应对施工人员进行安全教育，从开工之日起至验收结束，交接之日止，不发生人身伤亡事故和火灾事故，并应参加建筑、安装工程保险，施工中如发生质量、安全事故，相关责任和经济损失均由承包人负责，若因现场存在安全隐患或安全措施不符合要求收到发包人整改通知书的，承包人按50000元/次支付违约金给发包人。

11）工程通过交工验收后，承包人应在两个月内（自交工验收单日期起算）上报决算，发包人收到该决算后初审并报上级主管部门审批。如承包人不能在上述期限内上报决算，则每拖延一天发包人按中标价的万分之一罚款。

12）承包人承诺中标后，投标的项目管理机构全员到位（不可抗力除外），若承包人违约，发包人有权给予取消中标资格、没收投标保证金、网上公布弄虚作假失信行为、已签合同的按合同约定支付违约金直至责令退场的处理。

13）承包人投标承诺的机械设备须全部到位，若承包人违约，造成工期滞后达半个月及以上的，发包人有权责令退场，发包人以后的招标工程可以拒绝承包人投标。

14）承包人在报价时应充分考虑水泥，钢材等材料价格的市场风险因素，结算时不再调整。

15）施工单位在进场施工前根据现场情况上报绿化迁移及市政开挖方案，若涉及超出划定施工范围外的绿化及市政开挖费用均由承包人自行综合考虑在报价中，上述费用结算时不再调整。

16）承包人已在投标报价中已充分考虑各类临时供电措施及相关费用，施工时无论采用何种接电方式，竣工结算时不得调整。

17）跟踪审计费按无锡市政府投资评审中心委托书规定的收费标准收费，结算审计核差率在8%以内（含8%）不另计取审计费，核差率超过8%时，按超过8%部分的核减额的5%另行计取结算审计费，结算审计费在承包人审定价中扣除。

18）施工单位按月进度，每月20日前提供单位工程生产月报。

19）承包人应无条件接受财政或上级部门组织的复审，复审结果应作为决算最终依据。

20）本项目质量、进度、安全文明、变更等施工管理参照《无锡市市政设施管理中心市级政府投资项目管理办法（试行）》相关要求实施。

3.2 项目经理

3.2.1 项目经理：

姓    名：         ；

身份证号：                    ；

建造师执业资格等级：    ；

建造师注册证书号：    ；

建造师执业印章号：                ；

安全生产考核合格证书号： ；

联系电话：        ；

电子信箱：         ；

通信地址：         ；

承包人对项目经理的授权范围如下：

关于项目经理每月在施工现场的时间要求：  每月不得少于80%的天数，且每周在工地工作时间不得少于40小时，有事临时离开需提前向发包人代表请假。

承包人未提交劳动合同，以及没有为项目经理缴纳社会保险证明的违约责任：处以2万元违约金，责令限期提交劳动合同并补缴社会保险  。

项目经理未经批准，擅自离开施工现场的违约责任：处以2万元违约金，承包人承担上述违约给发包人造成的一切损失。

3.2.3 承包人擅自更换项目经理的违约责任：处以2万元违约金，承包人承担上述违约给发包人造成的一切损失。

3.2.4 承包人无正当理由拒绝更换项目经理的违约责任：  处以2万元违约金，承包人承担上述违约给发包人造成的一切损失。

3.3 承包人人员

3.3.1 承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限：开工前7天    。

3.3.3 承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任：处以10000元/人次违约金，承包人承担上述违约给发包人造成的一切损失。

3.3.4 承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求：   由总监理工程师批准，发包人认可后方可离开    。

3.3.5承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任：处以10000元/人次违约金，承包人承担上述违约给发包人造成的一切损失      。

承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任：处以10000元/人次违约金，承包人承担上述违约给发包人造成的一切损失    。

3.5 分包

3.5.1 分包的一般约定

禁止分包的工程包括：           。

主体结构、关键性工作的范围：

3.5.2分包的确定

允许分包的专业工程包括：                         。

其他关于分包的约定：

3.5.4 分包合同价款

关于分包合同价款支付的约定：                      。

3.6 工程照管与成品、半成品保护

承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间：

设备、人员进场至验收交付使用前由承包人负责保修，无其他特殊要求的，费用由承包人承担   。

3.7 履约担保

承包人是否提供履约担保：  /  。

承包人提供履约担保的形式、金额及期限的：   /   。

#### 4. 监理人

4.1监理人的一般规定

关于监理人的监理内容：    见监理合同        。

关于监理人的监理权限：     见监理合同       。

关于监理人在施工现场的办公场所、生活场所的提供和费用承担的约定：   见监理合同

4.2 监理人员

总监理工程师：

姓    名：   ；

职    务：   ；

监理工程师执业资格证书号： ；

联系电话：   ；

电子信箱：   ；

通信地址：   ；

关于监理人的其他约定：   。

4.4 商定或确定

在发包人和承包人不能通过协商达成一致意见时，发包人授权监理人对以下事项进行确定：

（1）                                   ；

（2）                                   ；

（3）                                   。

#### 5. 工程质量

5.1 质量要求

5.1.1 特殊质量标准和要求：              /

关于工程奖项的约定：                     /

5.3 隐蔽工程检查

5.3.2承包人提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定：   共同检查前48小时书面通知监理人   。

监理人不能按时进行检查时，应提前  24 小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过：  48  小时。

#### 6. 安全文明施工与环境保护

6.1安全文明施工

6.1.1 项目安全生产的达标目标及相应事项的约定： 按建设行政主管部门的有关规定执行。

6.1.4 关于治安保卫的特别约定：    按通用条款执行      。

关于编制施工场地治安管理计划的约定：开工前3天        。

6.1.5 文明施工

合同当事人对文明施工的要求：     按建设行政主管部门的有关规定执行  。

6.1.6 关于安全文明施工费支付比例和支付期限的约定：    纳入合同总价支付       。

#### 7. 工期和进度

7.1施工组织设计

7.1.1 合同当事人约定的技术文件应包括的其他内容：开工前3天内提交技术文件。计划应有Project软件编制的横道网络图。技术文件及进度计划须报发包人及发包人委派的监理工程师审查。承包人向发包人及监理工程师提交符合工程实际情况的技术文件和工程进度计划，并得到监理工程师的认可。施工组织设计应详细说明整个工程进度计划、劳动力计划、机械设备进场计划、材料计划、安全文明施工措施费使用计划、需要配合的事项、可能遇到的不利因素及相应的措施，承包人必须按照监理工程师确认的进度计划组织施工，接受监理工程师对进度的检查和监督。每月20日前报下月施工进度计划，每周例会前2日历天报下周进度计划。在施工过程中，工程实际进度与经确认的施工组织设计和工程进度不符时，承包人应按现场监理工程师的要求提出改进措施，经监理工程师确认后执行，因承包人的原因导致实际进度与进度计划不符，承包人无权就改进措施提出追加合同价款。

7.1.2 施工组织设计的提交和修改

承包人提交详细施工组织设计的期限的约定：     开工前3天 。

发包人和监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限：     收到后7天内  。

7.2 施工进度计划

7.2.2 施工进度计划的修订

发包人和监理人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限：  收到后5天内。

7.3 开工

7.3.1 开工准备

关于承包人提交工程开工报审表的期限：  合同签订后、开工前   。

关于发包人应完成的其他开工准备工作及期限：        /                   。

关于承包人应完成的其他开工准备工作及期限：       /          。

7.3.2开工通知

因发包人原因造成监理人未能在计划开工日期之日起 30天内发出开工通知的，承包人有权提出价格调整要求，或者解除合同。

7.4 测量放线

7.4.1发包人通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限：         开工前3天。

7.5 工期延误

7.5.1 因发包人原因导致工期延误

（7）因发包人原因导致工期延误的其他情形： ①重大设计变更而影响施工进度②不可抗力，此延误工期须在发现后七天内办理签证，逾期不予认可 。

7.5.2 因承包人原因导致工期延误

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为：每拖延一天承包人需按2000元支付违约金。

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的上限：   总额不超过合同价款的10%

7.6 不利物质条件

不利物质条件的其他情形和有关约定：            /                   。

7.7异常恶劣的气候条件

发包人和承包人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件：

（1）      双方另行协商                         ；

（2）                                           ；

（3）                                           。

7.9 提前竣工的奖励

7.9.2提前竣工的奖励：       无           。

#### 8. 材料与设备

8.4材料与工程设备的保管与使用

8.4.1发包人供应的材料设备的保管费用的承担：    由承包人承担             。

8.6 样品

8.6.1样品的报送与封存

需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量要求：    按发包人要求提供   。

8.8 施工设备和临时设施

8.8.1 承包人提供的施工设备和临时设施

关于修建临时设施费用承担的约定：     由承包人承担，所需费用已含在合同价中。

#### 9. 试验与检验

9.1试验设备与试验人员

9.1.2 试验设备

施工现场需要配置的试验场所：     按有关规定执行         。

施工现场需要配备的试验设备：        按有关规定执行     。

施工现场需要具备的其他试验条件：        按有关规定执行   。

9.4 现场工艺试验

现场工艺试验的有关约定：                 按有关规定执行         。

#### 10. 变更

10.1变更的范围

关于变更的范围的约定：     执行通用条款              。

10.4 变更估价

10.4.1 变更估价原则

关于变更估价的约定：      按补充条款执行               。

10.5承包人的合理化建议

监理人审查承包人合理化建议的期限：   /        。

发包人审批承包人合理化建议的期限：       /         。

承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的奖励的方法和金额为：

/                         。

10.7 暂估价

暂估价材料和工程设备的明细详见附件11：《暂估价一览表》。

10.7.1 依法必须招标的暂估价项目

对于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第 /种方式确定。

10.7.2 不属于依法必须招标的暂估价项目

对于不属于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第/种方式确定。

第3种方式：承包人直接实施的暂估价项目

承包人直接实施的暂估价项目的约定：                 。

10.8 暂列金额

合同当事人关于暂列金额使用的约定：   暂列金额是指发包人为可能发生工程变更而暂列的金额，包括因发包人提供的工程量清单漏项、清单有误引起的工程数量增加和施工过程中设计变更引起新的清单项目或工程数量增加等需要增加的金额。暂列金是招标人自行确定设立的，承包商无权使用此笔费用。此费用按实际发生经招标人签证后确定全部使用、部分使用或不使用。暂列金不计入工程款付款的基数。

#### 11. 价格调整

11.1 市场价格波动引起的调整

市场价格波动是否调整合同价格的约定：      /    。

因市场价格波动调整合同价格，采用以下第 /种方式对合同价格进行调整：

第1种方式：采用价格指数进行价格调整。

关于各可调因子、定值和变值权重，以及基本价格指数及其来源的约定：                                                ；

第2种方式：采用造价信息进行价格调整。

（2）关于基准价格的约定：                         。

专用合同条款①承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价低于基准价格的：专用合同条款合同履行期间材料单价涨幅以基准价格为基础超过   %时，或材料单价跌幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过   %时，其超过部分据实调整。

②承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价高于基准价格的：专用合同条款合同履行期间材料单价跌幅以基准价格为基础超过   %时，材料单价涨幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过   %时，其超过部分据实调整。

③承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价等于基准单价的：专用合同条款合同履行期间材料单价涨跌幅以基准单价为基础超过±   %时，其超过部分据实调整。

第3种方式：其他价格调整方式： /

#### 12. 合同价格、计量与支付

12.1 合同价格形式

1、单价合同。

综合单价包含的风险范围：    各种因素（包括政策性调整）引起的材料价格、施工机械使用费、管理费、利润等变化及风险因素、人工费不做调整。

风险费用的计算方法：   风险费用由承包人根据工程特点和市场行情综合考虑，在综合单价中体现，并包含在综合单价中。

风险范围以外合同价格的调整方法：

1）未发生设计变更的计价：投标报价时的综合单价不变，措施项目以费率报价的费率不变，工程数量按实调整。

2）只有发包人指令和发包人同意的设计变更才能产生造价变更。施工期间如有设计变更（分项变更价款超过5万元的，必须经评审管理处和发包人共同确认后，方可实施作为决算依据），而工程量清单中未包含变更工程的综合单价、工程量清单漏项、发包人指令或经发包人同意的设计变更引起新的工程量清单项目，其相应综合单价应由承包人按以下规定提出，经审计审核后、经发包人确认后作为结算依据：

①已定规格、型号、厂家、品牌的材料如材料品种发生更换的，则只调整材料价格，其他都不变。

②因采取新工艺、新方法施工组织有变动引起造价调整的，须经监理、发包人同意后才可调整，否则不予调整。

③因设计变更、施工条件引起变更增加或减少的工程，报价中有综合单价的按报价中的综合单价执行；无综合单价的应当按照《江苏省安装工程计价定额》（2014年）、《江苏省市政工程计价定额》（2014年）、《江苏省建设工程费用定额》（2014年）及苏建价〔2016〕154号 《省住房城乡建设厅关于建筑业实施营改增后江苏省建设工程计价依据调整的通知》、苏建函价〔2019〕178号《省住房城乡建设厅关于调整建设工程计价增值税税率的通知》，材料单价按照施工当月无锡市造价管理部门公布的信息指导价（没有指导价的按市场价），组成综合单价后让利【让利率=1-中标价/经评审的招标控制价，如＜12%以12%计】。

3）本工程建设工程现场安全文明措施费、基本费足额计取，因无省级市政建筑安全文明施工标准化示范项目创建目标，故省级标化增加费不计取。

4）本工程若发生不合理报价，且当该清单项目工程量变化幅度超过10%，中标价虽已被发包人接受，但合同履行中发包人发现中标方投标报价中有故意或非故意采取了不合理报价，当该清单子目中的工、料、机含量、费率超过《江苏省安装工程计价定额》（2014年）、《江苏省市政工程计价定额》（2014年）、《江苏省建设工程费用定额》（2014年）及苏建价〔2016〕154号 《省住房城乡建设厅关于建筑业实施营改增后江苏省建设工程计价依据调整的通知》、苏建函价〔2019〕178号《省住房城乡建设厅关于调整建设工程计价增值税税率的通知》（除设计要求外）规定的任何一项或几项，及材料价格超过投标同期《无锡工程造价信息》中的信息指导价（没有信息指导价的按市场价）组成的综合单价的10%时，视为不合理报价。发包人将对中标综合单价进行调整，按照计价表规定的含量和费率及无锡地区的配套规定计算，材料价格按照发标当月无锡市造价管理部门公布的信息指导价（没有信息价的按市场价），组成综合单价后让利【让利率=1-中标价/经评审的招标控制价，如＜12%以12%计】，对报价低的子目不做调整。

2、总价合同。

总价包含的风险范围：     /                         。

风险费用的计算方法：      /                          。

风险范围以外合同价格的调整方法：  /                  。

3、其他价格方式：       /                 。

12.2 预付款

12.2.1 预付款的支付

预付款支付比例或金额：合同生效且承包人提出付款申请后30个工作日内支付合同金额的 10％作为预付款。

预付款支付期限：承包人提出付款申请后30个工作日内支付 。

预付款扣回的方式：   /

12.2.2 预付款担保

承包人提交预付款担保的期限：        /               。

预付款担保的形式为：         /                      。

12.3 计量

12.3.1 计量原则

工程量计算规则：建设工程工程量清单计价规范（2013版）  。

12.3.2 计量周期

关于计量周期的约定：     /          。

12.3.3 单价合同的计量

关于单价合同计量的约定：         /                  。

12.3.4 总价合同的计量

关于总价合同计量的约定：                              。

12.3.5总价合同采用支付分解表计量支付的，是否适用第12.3.4 项〔总价合同的计量〕约定进行计量：                     。

12.3.6 其他价格形式合同的计量

其他价格形式的计量方式和程序：

12.4 工程进度款支付

12.4.1 付款周期

关于付款周期的约定：    /           。

12.4.2 进度付款申请单的编制

关于进度付款申请单编制的约定：项目完工后累计付至合同总价的60%，竣工验收合格审计结束并经有关部门批复后付至审定价的100%。付款时，承包人应出具无锡市税务发票。

12.4.3 进度付款申请单的提交

（1）单价合同进度付款申请单提交的约定：     /     。

（2）总价合同进度付款申请单提交的约定：         /      。

（3）其他价格形式合同进度付款申请单提交的约定：

12.4.4 进度款审核和支付

（1）监理人审查并报送发包人的期限：   收到申请后7天内  。

发包人完成审批并签发进度款支付证书的期限：      收到申请后7天内。

（2）发包人支付进度款的期限：     签发进度款支付证书后14天内   。

发包人逾期支付进度款的违约金的计算方式：           /

12.4.6 支付分解表的编制

2、总价合同支付分解表的编制与审批：    /

3、单价合同的总价项目支付分解表的编制与审批：    /

#### 13. 验收和工程试车

13.1 分部分项工程验收

13.1.2监理人不能按时进行验收时，应提前 24小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过： 48  小时。

13.2 竣工验收

13.2.2竣工验收程序

关于竣工验收程序的约定：  按通用条款执行  。

发包人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的违约金的计算方法： 按通用条款执行 。

13.2.5移交、接收全部与部分工程

承包人向发包人移交工程的期限：  颁发工程接收证书后7天内   。

发包人未按本合同约定接收全部或部分工程的，违约金的计算方法为： /  。

承包人未按时移交工程的，违约金的计算方法为：   /     。

13.3 工程试车

13.3.1 试车程序

工程试车内容：       /   。

（1）单机无负荷试车费用由       承包人    承担；

（2）无负荷联动试车费用由       承包人     承担。

13.3.3 投料试车

关于投料试车相关事项的约定：     /      。

13.6 竣工退场

13.6.1 竣工退场

承包人完成竣工退场的期限：   颁发工程接收证书后3天内     。

#### 14. 竣工结算

14.1 竣工付款申请

承包人提交竣工付款申请单的期限：    工程竣工验收合格后28天内    。

竣工付款申请单应包括的内容：    见通用条款   。

14.2 竣工结算审核

发包人审批竣工付款申请单的期限：    收到竣工付款申请单28天内  。

发包人完成竣工付款的期限：    签发竣工付款申请单28天内  。

关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序：  见通用条款  。

14.4 最终结清

14.4.1 最终结清申请单

承包人提交最终结清申请单的份数：   四份  。

承包人提交最终结算申请单的期限：    缺陷期满7天内  。

14.4.2 最终结清证书和支付

（1）发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限： 收到申请28天内。

（2）发包人完成支付的期限：   申请签发后14天内  。

#### 15. 缺陷责任期与保修

15.2缺陷责任期

缺陷责任期的具体期限：      24个月

15.3 质量保证金

关于是否扣留质量保证金的约定：     /                 。

15.3.1 承包人提供质量保证金的方式

质量保证金采用以下第 /一 种方式：

（1）质量保证金保函，保证金额为：    /            ；

（2）   / %的工程款；

（3）其他方式：           /                        。

15.3.2 质量保证金的扣留

质量保证金的扣留采取以下第   /  种方式：

（1）在支付工程进度款时逐次扣留，在此情形下，质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额；

（2）工程竣工结算时一次性扣留质量保证金；

（3）其他扣留方式：        /           。

关于质量保证金的补充约定：

15.4保修

15.4.1 保修责任

工程保修期为：   见工程质量保修书   。

15.4.3 修复通知

承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间：    收到通知后24小时内 。

#### 16. 违约

16.1 发包人违约

16.1.1发包人违约的情形

发包人违约的其他情形：

16.1.2 发包人违约的责任

发包人违约责任的承担方式和计算方法：

（1）因发包人原因未能在计划开工日期前7天内下达开工通知的违约责任：  双方另行商定  。

（2）因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任：  双方另行商定  。

（3）发包人违反第10.1款〔变更的范围〕第（2）项约定，自行实施被取消的工作或转由他人实施的违约责任：   双方另行商定   。

（4）发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的违约责任：  双方另行商定  。

（5）因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任：双方另行商定  。

（6）发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的违约责任：  双方另行商定。

（7）其他：                                          。

16.1.3 因发包人违约解除合同

承包人按16.1.1项〔发包人违约的情形〕约定暂停施工满60天后发包人仍不纠正其违约行为并致使合同目的不能实现的，承包人有权解除合同。

16.2 承包人违约

16.2.1 承包人违约的情形

承包人违约的其他情形：                             。

16.2.2承包人违约的责任

承包人违约责任的承担方式和计算方法：  由承包人承担全部费用并承担相关法律责任   。

16.2.3 因承包人违约解除合同

关于承包人违约解除合同的特别约定：       按通用条款执行

发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件的费用承担方式：  双方另行商定     。

#### 17. 不可抗力

17.1 不可抗力的确认

除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形：    /       。

17.4 因不可抗力解除合同

合同解除后，发包人应在商定或确定发包人应支付款项后 60天内完成款项的支付。

#### 18. 保险

18.1 工程保险

关于工程保险的特别约定：    按通用条款执行。

18.3 其他保险

关于其他保险的约定：     按通用条款执行   。

承包人是否应为其施工设备等办理财产保险：   按通用条款执行。

18.7 通知义务

关于变更保险合同时的通知义务的约定：    按通用条款执行。

#### 20. 争议解决

20.3 争议评审

合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定： /

20.3.1 争议评审小组的确定

争议评审小组成员的确定：/

选定争议评审员的期限： /

争议评审小组成员的报酬承担方式：  /

其他事项的约定：  /

20.3.2 争议评审小组的决定

合同当事人关于本项的约定：   /

20.4 仲裁或诉讼

因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第 2 种方式解决：

（1）向无锡仲裁委员会申请仲裁；

（2）向发包人所在地有管辖权的人民法院起诉。

#### 21、需要调整的合同条款

（在签订合同时如需修改，在本条进行约定，但不得违背招标文件中合同主要条款约定的实质性内容）

### 十二、附件

协议书附件：

附件 1：工程质量保修书

附件 2：廉政协议书

附件 3：安全生产交底书

附件 4：安全生产文明施工承诺书

附件 5：工程运输安全承诺书

附件1：

工程质量保修书

发包人（全称）： 无锡市市政设施管理中心

承包人（全称）：

发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》，经协商一致就

签订工程质量保修书。

一、工程质量保修范围和内容

承包人在质量保修期内，按照有关法律规定和合同约定，承担工程质量保修责任。

质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程，屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，供热与供冷系统，电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，以及双方约定的其他项目。具体保修的内容，双方约定如下：

本项目承包范围内的所有内容

二、质量保修期

根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，工程的质量保修期如下：

1．地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的工程合理使用年限；

2．屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗为 5 年；

3.装修工程为    2  年；

4.电气管线、给排水管道、设备安装工程为   2    年；

5.供热与供冷系统为  2 个采暖期、供冷期；

6.住宅小区内的给排水设施、道路等配套工程为   2  年；

7.市政道路、桥梁（涵）、排水管道 等工程为  1 年；

8. 绿化养护期为  2  年；

9. 其他项目保修期限约定如下：本项目整体质保期两年，其中太湖大道隧道火灾自动报警系统中更换的消防设备质保期三年。

质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。

三、缺陷责任期

工程缺陷责任期为  24 个月，缺陷责任期自工程竣工验收合格之日起计算。单位工程先于全部工程进行验收，单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格之日起算。

四、质量保修责任

1.属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起7天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理。

2.发生紧急事故需抢修的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。

3.对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条例》的规定，立即向当地建设行政主管部门和有关部门报告，采取安全防范措施，并由原设计人或者具有相应资质等级的设计人提出保修方案，承包人实施保修。

4.质量保修完成后，由发包人组织验收。

五、保修费用

保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。

六、双方约定的其他工程质量保修事项：

工程质量保修书由发包人、承包人在工程竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。

发包人（公章）：                        承包人（公章）：

地  址：                     地  址：

法定代表人（签字）：                     法定代表人（签字）：

委托代理人（签字）：                     委托代理人（签字）：

电  话：                   电  话：

传  真：                   传  真：  

开户银行：                   开户银行：

账  号：                       账  号：

邮政编码：                     邮政编码：

附件2 廉政协议书

廉政协议书

项目名称：2024年市管市政设施大中修（隧道）项目

项目地址：无锡市

委托单位名称：无锡市市政设施管理中心（简称发包方）

承包单位名称：                      （简称承包方）

为加强本项目实施中的廉政建设，规范项目实施有关各方的各项活动，防止发生各种谋取不正当利益的违法违纪行为，保护国家、集体和当事人的合法权益，根据国家有关项目建设的法律法规和廉政建设规定，特订立本廉政协议。

同时面向社会接受监督，发包方监督部门将认真履行监督执纪问责职责，对违法违纪问题发现一起、查处一起，并追究相关责任。（举报电话0510-81823671，电子邮箱地址：szyljzf@163.com）

第一条  发包方工作人员在项目的事前、事中、事后应遵守以下规定。

（一）不准向承包方索要或接受回扣、礼金、有价证券、贵重物品和好处费、感谢费等；不准在承包方报销任何应由发包方或其工作人员个人支付的费用。

（二）不准参加承包方安排的超标准宴请及健身、娱乐等活动；不得接受承包方提供的通讯工具、交通工具、高档办公用品等。

（三）不准要求、暗示和接受承包方为个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。

（四）配偶、子女不得参与承包方承包本项目有关的服务、设备材料供应、项目分包、劳务等经济活动。

（五）不得以任何理由向承包方推荐分包单位或要求承包方购买项目协议规定以外的材料、设备和服务等。

（六）发包方全体干部职工尤其是党员领导干部，不准以任何借口、任何理由接受或要求承包方安排宴请、接待、旅游、娱乐、礼金礼品等，不得要求承包方承担一切不合理费用；不准以任何方式暗示、授意可能干扰影响政府采购、招投标等环节的行为；不准公车私用或私车公养，不得违规借用管理服务对象的车辆；不准违规向承包方借款，不得以营利、投资为目的借款给承包方；不准在参加局内部评审、论证、验收等活动中，以任何名义收取“专家费”“评审费”。

（七）其他与项目有关的党风廉政建设和预防腐败的规定。

第二条  承包方应与发包方保持正常的业务交往，按照有关法律法规和程序开展业务工作，严格执行项目建设的有关政策、法规，特别是有关强制性标准和规范，并遵守以下规定：

（一）不准以任何理由向发包方及其工作人员行贿或赠送礼金、有价证券、贵重物品等。

（二）不准以任何名义为发包方及其工作人员报销应由发包方或个人支付的费用。

（三）不准以任何理由安排发包方工作人员参加超标准宴请及健身、娱乐和旅游等活动。

（四）不准为发包方及其工作人员购置或提供通讯工具、交通工具、高档办公用品和装修住房等。

（五）严格执行“亮灯警告”制度，严格遵守各项廉政规定，不得安排无锡市市政和园林局上下任何干部职工参加宴请、旅游、娱乐等活动，不得以任何形式赠送礼品、礼金等。合同期内一旦发生上述不廉洁行为被查实，情节较轻的，亮“黄灯”，按照合同约定在考核或验收中扣除涉案金额的10倍以示惩戒，并由局党组约谈公司实际控制人；情节较重、造成重大影响或者合同期内再次发生不廉洁行为被查实的，亮“红灯”，除扣除涉案金额的10倍外，将相关情况通报市财政局政府采购处和信用评价单位依法依规予以处理；凡被亮灯的项目，接受局党组的重点督办，确保制度执行到位。

（六）其他有关党风廉政建设和预防腐败的规定。

第三条  发包方、承包方双方不得违反项目管理规章制度，不得为获取不正当利益，就项目费用、材料供应、工程量变动、项目验收、项目质量等问题相互串通，损害国家、集体或他人利益。

第四条  发包方、承包方双方发现对方在业务活动中有违反本协议行为的，有及时提醒对方纠正的权利和义务。情节严重的，有向对方上级有关部门举报的权利。

第五条  发包方监督部门对发包方、承包方双方履行协议的情况进行监督，其职责是：

（一）严格依据国家法律法规及党和政府的政策、制度、规定和党纪、政纪条规，对发包方、承包方双方遵纪守法情况进行监督检查；

（二）协助和指导发包方、承包方双方抓好廉政建设，对发包方、承包方双方工作人员有针对性地进行廉政教育。

第六条  违约责任

（一）发包方工作人员有违反本协议第一条、第三条行为的，发包方监督部门按照管理权限，依据有关法律法规和规定给予党纪、政纪处分或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；造成经济损失的，应予以赔偿。

（二）承包方工作人员有违反本协议第二条、第三条行为的，发包方监督部门向上级或上级主管部门报告，建议对承包方予以一至二年内不得进入本市招标投标市场或被列入发包方单位合格供方黑名单等处理。涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；造成经济损失的，应予以赔偿。

（三）承包方将部分辅助项目依法分包的，承包方与分包单位就协议的履行承担连带责任。

第七条  本协议作为合同的附件，与主合同具有同等法律效力，本协议自双方法定代表人（负责人）或授权代表签章并加盖双方单位公章后生效。

发包方（盖章）：

法定代表人（负责人）或授权代表（签章）：

承包方（盖章）：

法定代表人（负责人）或授权代表（签章）：

日期：   年   月   日

附件 3：安全生产交底书

2024年市管市政设施大中修（隧道）项目

安全生产交底书

为了提高建设工程安全生产水平，保障人民群众生命和财产安全，根据《中华人民共和国安全生产法》《建设工程安全生产管理条例》等法律法规和标准、规范的规定，结合本项目具体情况，特对本项目的安全生产工作进行如下交底：

1.必须贯彻“谁施工、谁负责”的原则。承包人应遵守国家、省、市有关安全生产的法律法规、规章、规定和技术标准，不得降低安全生产条件，严格执行各种操作规程，应当建立健全“各级安全生产岗位责任制度、各管理部门安全生产管理责任制度和各类安全生产管理制度”，并对其落实的真实性负责，接受并认真配合上级部门的安全生产检查。

2.承包人安全生产管理机构的设立应符合有关规定，其工作开展的计划、记录、总结等内容要真实、有效；对本单位“三类人员”履行安全职责进行考核、评比，对单位内部开展安全生产检查和事故隐患排查；落实本单位重大危险源的评定、登记、公示与监控的工作。

3.承包人对安全投入的计划、投入台账、投入管理、核算等应履行合法程序。

4.承包人应当认真制定并落实单位职工安全生产教育培训计划，做好社会综合治理工作，并对本单位职工教育的时效性和真实性负责。

5.承包人应加强施工机械设备的安全管理工作，预防各类机械设备的安全生产事故发生。

6.承包人应在施工组织设计中编制安全技术措施，对达到一定规模的危险性较大的分部分项工程编制专项施工方案，并附具安全验算结果，经承包人相关部门和负责人、总监理工程师签字后实施，由专职安全生产管理人员进行现场实施监督。

7.承包人应当按照各项法规、规范认真做好施工现场安全文明施工管理工作，必须在施工路段的两端设置必要的交通标志及防围设施，并安排专员负责管理指挥，保证施工路段内车辆安全通行，防止安全事故发生。

8.针对高空作业、水上作业等危险性较大的施工作业，应切实做好安全防范工作管理的自觉性和主动性，制定严密的防范和应急措施，明确责任，强化特种人员持证上岗制和特种机械使用检验制等相关制度，用完善的制度管理危险性较大的施工作业。

9.承包人应制定本单位生产安全事故应急救援预案，建立应急救援组织或者配备应急救援人员，配备必要的应急救援器材、设备，并定期组织演练。对可能存在的重大危险源应做好辨识，建立重大危险源台账，制定严密的监控措施。

10.承包人应认真做好重点时段、重大节假日期间的安全工作，组织开展安全工作检查，发现事故隐患，及时处理。

11.承包人接到安全事故隐患整改通知书和停工指令后，必须立即采取措施，并在规定的期限内完成整改工作或者停工。建设工程停工后又复工的，承包人在复工前，必须采取措施对施工现场的安全设施和机械设备等重新进行检查维修，消除事故隐患。

12.发生生产安全事故后，按照国务院第493号令《生产安全事故报告和调查处理条例》规定，承包人应当及时、如实上报，并采取有效措施组织抢救，防止事故扩大。应当妥善保护事故现场，需要移动现场物件时，应当做出标记和书面记录，妥善保管有关物证，并配合有关部门进行事故调查和处理。

13.对违反上述规定，造成交通事故和其他原因，将按有关规定追究当事人及承包人的经济及法律责任。

14.交底不详之处按照现行相关安全生产法规、技术标准规范要求执行。

发包人（盖章）                承包人（盖章）

签字：                          项目经理签字：

年    月    日                  年    月    日

附件 4：安全生产文明施工承诺书

安全生产文明施工承诺书

公司将按照国家施工规范、标准、并遵从业主的要求，竭诚为业主、监理共同建设工程，给业主建造合格产品。特承诺严格按照《无锡市建设工程文明施工管理办法》《无锡市建设工程安全生产管理条例》的规定建立安全文明施工组织机构，创文明施工工地，安全文明施工由项目经理负责，建立严格的检查制度，做到日干日清，采取先进的施工管理技术，科学的管理方法，把现场建设成文明施工达标工地。

承包人（盖章）：

法定代表人或授权代表签字或盖章：

附件 5：工程运输安全承诺书

工程运输安全文明承诺书

我公司承诺，确保项目建筑工地工程运输车辆运输的安全文明，公司将按照《中华人民共和国道路交通安全法》《中华人民共和国安全生产法》《无锡市工程运输安全文明管理办法》等法律法规的规定，建立严格的管理、检查制度，确保项目的顺利完工。

承包人（盖章）：

法定代表人或授权代表签字或盖章：

- 附件（投标文件格式）

- （一）关于资格的声明函（格式）

关于资格的声明函

采购项目编号：

日期：

中力奥工程建设咨询无锡有限公司  ：

我公司承诺参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录。

我公司（单位）愿针对本项目（采购项目编号：　　　　）进行投标，投标文件中所有关于投标资格的文件、证明、陈述均是真实的、准确的。若有违背，我公司（单位）        愿意承担由此而产生的一切后果。

投标供应商（盖章）：

法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

备注：上述所称“重大违法记录”，是指报价供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。（根据财政部关于《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条第一款“较大数额罚款”具体适用问题的意见 财库〔2022〕3号文规定，“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定。）

- （二）法定代表人授权委托书（格式）：

法定代表人授权委托书

采购项目编号：

日期：

中力奥工程建设咨询无锡有限公司：

（投标供应商名称）       系中华人民共和国合法企业，法定地址：                      ，特授权       代表我公司（单位）全权办理针对本项目（采购项目编号：          ）的投标等具体工作，并签署全部有关文件、协议及合同。

我公司（单位）对被授权人的签名负全部责任。

在撤销授权的书面通知送达你处以前，本授权书一直有效，被授权人签署的所有文件（在授权书有效期内签署的）不因授权的撤销而失效。被授权人有（无）转委托权。

被授权人情况：

姓名：          性别：         年龄：          职务：

身份证号码：                   电话：

通讯地址：

被授权人签名：                  单位名称（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

年     月     日

| 法定代表人身份证复印件或扫描件 |  | 授权代表身份证复印件或扫描件 |
| --- | --- | --- |

- （三）承诺书一、廉洁承诺书（格式）：

承诺书一、廉洁承诺书（格式）

为了积极配合贵单位的招标工作，有效遏制不公平竞争和违规违纪问题的发生，确保招标工作的公平、公正、公开，我们保证认真贯彻《中华人民共和国招标投标法》《中华人民共和国政府采购法》等相关规定以及相关廉洁要求，特向贵单位承诺如下事项：

1、自觉遵守国家法律法规及有关廉政建设制度。

2、主动了解贵单位招投标纪律，积极配合贵单位执行招投标廉政建设的有关规定。

3、不使用不正当手段妨碍、排挤其他投标单位或串通投标。

4、按照招标文件规定的方式进行投标，不隐瞒本单位投标资质的真实情况，投标资质符合规定。

5、不以任何方式向采购人员赠送礼品、礼金及有价证券；不宴请或邀请招标方的任何人参加高档娱乐消费、旅游、考察、参观等活动；不以任何形式报销招标方的任何人以及亲友的各种票据及费用；不进行可能影响招投标公平、公正的任何活动。

6、不向设计招标的单位及个人购置或提供通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

7、不向涉及招标的单位及个人的配偶、子女、亲属分包此次招标项目。

8、不向涉及招标的单位及个人支付好处费、介绍费。

9、一旦发现相关人员在招标过程中有索要财物等不廉洁行为，坚决予以抵制，并及时向贵单位纪检监察室举报。

10、如我公司中标，承诺执行“亮灯警告”制度，严格遵守各项廉政规定，不得安排无锡市市政和园林局上下任何干部职工参加宴请、旅游、娱乐等活动，不得以任何形式赠送礼品、礼金等。合同期内一旦发生上述不廉洁行为被查实，情节较轻的，亮“黄灯”，按照合同约定在考核或验收中扣除涉案金额的10倍以示惩戒，并由局党组约谈公司实际控制人；情节较重、造成重大影响或者合同期内再次发生不廉洁行为被查实的，亮“红灯”，除扣除涉案金额的10倍外，将相关情况通报市财政局政府采购处和信用评价单位依法依规予以处理；凡被亮灯的项目，我公司接受局党组的重点督办，确保制度执行到位。

我们若违反上述承诺，自愿放弃中标资格并接受其他任何形式的处理。

投标供应商：（公章）

法定代表人签名或盖章：

年    月    日

- （四）承诺书二（格式）

承诺书二

致：    （采购人名称）

我公司自愿参加贵单位（公司）                    项目的投标，并接受对我公司的资格审查，我公司承诺：

1.我公司未处于被责令停业、投标资格被取消或者财产被接管、冻结和破产状态，企业没有因骗取中标或者严重违约以及发生重大工程质量事故等问题，被有关部门暂停投标资格并在暂停期内的。

2.我公司未出现单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商同时参加本项目同一合同项的政府采购活动的行为。

3.根据贵单位（公司）提出的招标文件要求，本公司递交的投标文件中的内容没有隐瞒、虚假、伪造等弄虚作假行为。若发现该行为，贵公司可以拒绝我公司投标，如已中标，自愿放弃中标资格，并接受政府采购主管部门对我公司弄虚作假、违反公平和诚实信用原则做出的任何处理。

4.我公司保证参与（拟招标项目名称）的项目负责人无在建工程（在建工程是指新建、改建、扩建工程），提交的项目负责人的注册建造师注册证书是真实的，以上承诺如有不实，采购人可取消我方投标资格，如中标，自愿放弃中标资格，我公司承担一切由此造成的法律后果。

5.为保护农民工的合法权益，不拖欠农民工工资，本企业如果中标承担本项目，需要使用农民工时，将保证做到：

（1）按照《中华人民共和国劳动法》规定雇佣和使用农民工，工资将直接发放给农民工本人，严禁发放给“包工头”。

（2）我公司分包单位雇佣农民工的，将要求分包单位按照第1条规定签订劳动合同，并负责督促其按照合同规定及时支付农民工工资。如因我公司未按合同约定与分包单位结清工程款，致使后者拖欠农民工工资的，将由我公司先行垫付欠款。本公司对分包单位清偿欠农民工工资负总责。

（3）如果发生违反规定拖欠或克扣农民工工资行为，造成农民工上访，本公司愿意接受业主暂停我公司1年期间参加业主招标项目投标资格的处罚，同时愿意接受行政主管部门依照有关规定作出的其他处罚决定。

投标供应商：（公章）

法定代表人签名或盖章：

年    月    日

- （五）中小企业声明函（服务）：

中小企业声明函（服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）的规定，本公司（联合体）参加    （单位名称） 的  （项目名称）采购活动，服务全部为符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

      - （标的名称），属于（招标文件中明确的所属行业）行业；承接企业为（企业名称），从业人员   人，营业收入为    万元，资产总额为    万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

      - （标的名称），属于（招标文件中明确的所属行业）行业；承接企业为（企业名称），从业人员   人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责，如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2.中标、成交供应商的《中小企业声明函》将随中标、成交公告进行公示。报价供应商按照本办法规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

- （六）残疾人福利性单位声明函（格式）：

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加              单位的             项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

- （七） 投标供应商基本情况声明

### 投标供应商基本情况声明

### （内容写不完的栏目可相应扩展）

单位名称（盖章）

| 法定代表人 |  | 成立日期 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 企业地址 |  | 注册资本 | 万元 |
| 经营范围 |  |  |  |
| 职工人数 |  | 其中： 中级职称 人数、 高级职称 人数 |  |
| 2023年12月资产总额 | 万元 | 净资产 | 万元 |
| 2023年12月股东权益 | 万元 | 2023年业务收入 | 万元 |
| 2023年实现利润 | 万元 |  |  |
| 办公面积 | 平方米 | 其中： | 自有面积 平方米 承租面积 平方米 |
| 单位简历及内设机构情况 |  |  |  |
| 单位优势及特长 |  |  |  |
| 近三年来完成或正在履行的重大合同情况 |  |  |  |
| 近三年来受行业主管部门考核评价及业主评价意见 |  |  |  |
| 最近3年内有无因违纪或其他原因被投诉或起诉的情况及说明 |  | （包括解决方式和结果） |  |
| 最近3年内主要负责人有无因经济犯罪被司法机关追究的情况及说明 |  |  |  |
| 其他需要说明的情况 |  |  |  |

注：本表可以扩展，投标供应商应当提供上年度财务审计报告作为支撑依据。

法定代表人或授权代表签字：

- （八）项目管理机构配备情况表（格式）：

- 项目管理机构配备情况表

项目

| 职务 | 姓名 | 职称 | 执业或职业资格证明 |  |  |  |  |  | 已承担在建 工 程 情 况 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 证书名称 | 级别 | 证号 | 专业 | 身份证号 | 原服务单位 | 项目数 | 主要项目名称 |
| 一旦我单位中标，将实行项目负责人负责制，我方保证并配备上述项目管理机构。上述填报内容真实，若不真实，愿按有关规定接受处理。项目管理班子机构设置、职责分工等情况另附资料说明。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

### （九）项目负责人简历表（格式）：

- 项目负责人简历表

### 项目

| 姓名 |  |  |  |  | 性别 |  |  |  | 年龄 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职务 |  |  |  |  | 职称 |  |  |  | 学历 |  |  |  |
| 参加工作时间 |  |  |  |  |  |  | 担任项目负责人年限 |  |  |  |  |  |
| 注册建造师注册编号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 在建和已完成工程项目情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 建设单位 |  | 项目名称 |  | 建设规模 |  |  |  | 开、竣工 日期 |  | 在建或已完成 |  | 工程质量 |

### （十）项目技术负责人简历表（格式）：

- 项目技术负责人简历表

项目

| 姓名 |  |  |  |  | 性别 |  |  |  | 年龄 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职务 |  |  |  |  | 职称 |  |  |  | 学历 |  |  |  |  |
| 参加工作时间 |  |  |  |  |  |  | 担任技术负责人年限 |  |  |  |  |  |  |
| 在建和已完成工程项目情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 建设单位 |  | 项目名称 |  | 建设规模 |  |  |  | 开、竣工 日期 |  | 在建或 已 完 |  |  | 工程质量 |

### （十一）项目管理机构配备情况辅助说明资料（格式）：

- 项目管理机构配备情况辅助说明资料

项目

注：1.辅助说明资料主要包括管理机构的机构设置、职责分工、有关复印证明资料以及投标供应商认为有必要提供的资料。辅助说明资料格式不作统一规定，由投标供应商自行设计。

2.项目管理班子配备情况辅助说明资料另附（与本投标文件一起装订）。

### （十二）拟投入的主要机械设备表（格式）：

- 拟投入的主要机械设备表

| 序 号 | 机械或 设备名称 | 型号规格 | 数 量 | 国别产地 | 制造年份 | 额定 功率 kW | 生产能力 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标供应商名称（盖章）

法定代表人或法定代表人授权代表（签字或盖章）：

- （十三）响应函（格式）：

- 响应函

致：中力奥工程建设咨询无锡有限公司

- 根据已收到的采购项目编号为             的    （采购项目名称 ）   的招标文件，遵照国家法律法规和规章的有关规定，我方经过踏勘现场和我方就上述招标项目进行投标。报价大写        元（小写     元）。按照招标文件中的要求、技术规范的条件承担本项目。同时响应招标文件工期、质量、项目负责人情况如下表：

| 项目 | 内容 | 项目 | 内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 工期 |  | 误期违约金 |  |
| 质量要求 |  | 质量违约金 |  |
| 项目负责人 |  | 注册编号 |  |

二、我方愿意提供中力奥工程建设咨询无锡有限公司在招标文件中要求的文件、资料（具体内容如下）：

投标文件分为明标和暗标两部分，明标包括证明文件、响应函和报价文件，暗标为技术文件。

明标部分：

1.证明文件

1.1资格、资信证明文件

（1）关于资格的声明函；

（2）投标供应商企业营业执照或事业单位法人证书或经相关部门登记的证明文件；（原件扫描件并加盖供应商公章）

（3）投标供应商近三个月中任意一个月份（不含投标当月）的有效财务状况报告（资产负债表和利润表）或由第三方机构出具的2023年度或2024年度的财务审计报告和所附已审财务报告；（原件扫描件并加盖供应商公章）

（4）投标供应商近三个月中任意一个月份（不含投标当月）的依法缴纳税收的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）；（原件扫描件并加盖供应商公章）

（5）投标供应商近三个月中任意一个月份（不含投标当月）的依法缴纳社会保障资金的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）；（原件扫描件并加盖供应商公章）

（6）投标供应商的《中小企业声明函》或《监狱企业证明文件》（省级以上监狱管理局、戒毒管理局出具）或《残疾人福利性单位声明函》；

（7）投标供应商法定代表人授权委托书；

（8）投标供应商法定代表人身份证及法定代表人授权代表身份证；（原件扫描件并加盖供应商公章）

（9）授权委托人与投标供应商企业签订的劳动合同、由法定的社保收缴部门出具的最近三个月中任意一个月（不含投标当月）依法缴纳社会保障资金的相关社保证明材料扫描件加盖公章，社保证明材料是指含有县（区）级及以上社保部门电子签章或带可验证二维码的社会保险证明原件或打印件，如投标供应商为新成立企业，社保缴费月数不足三个月，则提供自公司成立以来至最近一个月（不含投标当月）依法缴纳社会保障资金的相关材料；（原件扫描件并加盖供应商公章）

（10）投标供应商有效的由建设行政主管部门核发的消防设施工程专业承包一级资质证书；（原件扫描件或带可验证二维码的电子证书并加盖公章）

（11）投标供应商有效的安全生产许可证；（原件扫描件或带可验证二维码的电子证书并加盖公章）

（12）项目负责人一级注册建造师（机电安装工程专业）证书及有效的安全生产考核合格证书（B证）；（原件扫描件或带可验证二维码的电子证书并加盖公章）

（13）项目负责人与投标供应商企业签订的劳动合同、由法定的社保收缴部门出具的由投标供应商企业为其依法缴纳最近三个月中任意一个月（不含投标当月）的社会保障资金的相关材料复印件或扫描件加盖供应商公章；[投标时提供劳动合同原件或公证件、含有县（区）级及以上社保部门电子签章或带可验证二维码的社会保险证明原件或打印件，如投标供应商为新成立企业，社保缴费月数不足三个月，则提供自公司成立以来至最近一个月（不含投标当月）的依法缴纳社会保障资金的相关材料；（原件扫描件并加盖供应商公章）

（14）承诺书一

（15）承诺书二

1.2补充证明文件

- 投标供应商简介；

- 投标供应商基本情况声明；

（3）项目管理机构配备情况表；

（4）项目负责人简历表；

（5）项目技术负责人简历表；

（6）项目管理机构配备情况辅助说明资料；

（7）拟分包项目情况表；

（8）拟投入的主要机械设备表；

（9）投标供应商认为必须提供的其他证明材料；

- 响应函部分：

（1）响应函；

（2）开标一览表；

（3）商务条款偏离表；

（4）服务要求响应表；

（5）投标设备技术偏差表；

3.报价部分；

（1）投标总价（表1）

（2）单项工程投标报价汇总表（表2）

（3）单位工程投标报价汇总表（表3）

（4）分部分项工程和单价措施项目清单与计价表（表4）

（5）综合单价分析表（表5）

（6）总价措施项目清单与计价表（表6）

（7）其他项目清单与计价汇总表（表7）

（8）暂列金额明细表（表8）

（9）材料（工程设备）暂估单价及调整表（表9）

（10）专业工程暂估价及结算价表（表10）

（11）计日工表（表11）

（12）总承包服务费计价表（表12）

（13）规费、税金项目计价表（表13）

（14）发包人提供材料和工程设备一览表（表14）

（15）承包人提供主要材料和工程设备一览表（表15）

（16）明细报价表

暗标部分：

1.技术文件部分：

（1） 总体概述：施工组织总体设想、方案针对性及施工段划分

（2） 施工现场平面布置和临时用地布置

（3） 施工进度计划和各阶段进度的保证措施

（4） 各分部分项工程的施工质量保证措施

（5） 关键工序安全保障措施

（6） 文明施工及环境保护（降尘降噪）措施

（7） 消防灭火应急预案

（8）隧道施工通行保障方案

（9）劳动力、机械设备和材料投入计划

（10） 施工期间交通组织方案

三、我方同意按照招标文件中的规定，本投标文件的投标有效期限为投标截止之日起90天。

四、如果我方的投标文件被接受，我方将履行招标文件中规定的每一项要求，按期、按质、按量，完成中标任务。

五、我方认为你们有权决定中标人。

六、我方愿意遵守《中华人民共和国政府采购法》，并按《中华人民共和国民法典》和合同条款履行自己的全部责任。在合同履行过程中，双方如有争议，由双方协商解决。如协商不能解决，双方可向采购人所在地人民法院提起诉讼。

七、我方认可并保证遵守招标文件的所有规定，放弃对招标文件提出质疑的权利。

八、如果我方被确定为中标人，且我方如无不可抗力，又未履行招标文件、投标文件合同条款的，一经查实，我方愿意赔偿由此而造成的一切损失，并同意接受按招标文件的相关要求对我方进行的处理。

投标供应商：（盖章）

法定代表人或委托代理人：（签字或盖章）

电话：                   传真：

地址：                   邮编：

开户名称：

开户银行：

开户账号：

- （十四）开标一览表（格式）

- 开标一览表

投标供应商全称（加盖供应商公章）：                      采购项目编号：

| 2024年市管市政设施大中修（隧道）项目投标报价 | 大写金额： 小写金额： |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 工期 |  | 误期违约金 |  |
| 质量要求 |  | 质量违约金 |  |
| 项目负责人 |  | 注册编号 |  |

法定代表人或授权代表签字：                          日期：   年   月   日

填写说明：

注：（1）如开标一览表格式与“苏采云”系统中提供的格式不一致，以“苏采云”系统中提供的格式为准。

（2）开标一览表中的内容应与投标函内容一致，否则评标时一律按开标一览表中内容为准，开标一览表中必须盖章、签字。

- （十五）商务条款偏离表（格式）：

- 商务条款偏离表

采购项目名称：

采购项目编号：

| 序号 | 招标文件 条款号 | 招标文件的 商务条款 | 投标文件的商务条款 | 偏离情况 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标供应商（公章）：

法定代表人或授权委托人（签字或盖章）：

日期：     年     月     日

- （十六）服务要求响应表（格式）：

- 服务要求响应表

项目名称：

采购项目编号：

| 序号 | 招标文件服务要求内容 | 投标文件服务要求响应内容 |
| --- | --- | --- |
| …… | …… | …… |

投标供应商（公章）：

法定代表人或授权委托人（签字或盖章）：

日期：     年     月     日

- （十七）投标设备技术偏差表（格式）：

- 投标设备技术偏差表

项目名称：　　　　　　　　　     　　               　采购项目编号：

| 序号 | 投标设备名称 | 招标技术要求 | 投标设备技术指标 | 选择项（正偏离或符合） | 相关证明材料（如有时，标明具体页码） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 光纤联网火灾报警控制器 | 主电源：AC220V，50Hz (-15%～10%) 直流电源：DC 24V(-10%~+10%) 消耗电流：监视状态0.9A，报警状态1.7A 备用电源：DC24V，26AH 回路容量：单回路连接255个智能地址 控制器容量：单机可连接12个回路，每个回路可连接255个地址（二总线），单机容量3060点。 总线长度：1000m-3000m 通讯接口：根据项目要求，提供R232/R485多功能串口和10M／100M自适应以太网口 输出显示：彩色液晶触摸屏，全中文汉字输出 |  |  |  |
| 2 | 双波长火焰探测器 | 监视角度：水平方向180度（隧道内视角全覆盖）； 探测范围：0污损时，半径45米；50%污损时，半径32米； 响应时间：在任何不利点，0.5㎡汽油火下响应时间＜30s； 自适应检测功能：可靠的故障自诊断，自动根据探测窗口污染情况调节探测器灵敏度，具备探测窗表面污损检测功能，达到50%污损时，发出报警信息，以提醒及时清洁维护； 工作电压：DC24V±10% 监视电流：7mA 报警电流：65mA 防护等级：≥IP66 污损检测：间隔≤45秒，两次检测污损率均超过50%时，自动故障报警； 以下受光照时情况，受光不动作： 用温度2856±50K的白热电球照明5000LX、用灯照明10000LX、用荧光灯照明10000LX、用自然光照明10000LX 用回转灯照明1000LX（赤、黄、绿、青、紫） |  |  |  |
| 3 | 双波长火焰探测器专用模块 | 工作电压：DC20V～26V（总线供给） 控制输出：有源输出 0.5A/24V 线 制：二总线、无极性 指示灯：正常巡检时闪亮，动作时常亮； 环境温度：-10℃～+50℃ 环境相对湿度：≤95％ |  |  |  |
| 4 | 输入/输出模块（用于消火栓指示灯、消防水泵、警铃） | 工作电压：DC20V～26V（总线供给） 控制输出：有源输出 0.5A/24V 线 制：二总线、无极性 指示灯：正常巡检时闪亮，动作时常亮； 环境温度：-10℃～+50℃ 环境相对湿度：≤95％ |  |  |  |
| 5 | 输入用模块（用于消火栓按钮、消防水泵） | 执行标准：《消防联动控制系统》（GB16806-2006） 主信号线电压峰值：DC24V 输出信号电压：DC24V 工作电流：0.25mA 回路数：1回路/1地址 使用温度范围：-10℃～+50℃ 重量：约71g |  |  |  |
| 6 | 火报用中继模块（用于感温电缆、感温光纤） | 执行标准：《消防联动控制系统》（GB16806-2006） 主信号线电压峰值：DC24V 输出信号电压：DC24V 报警电流：1.8mA 回路数：1回路/1地址 使用温度范围：-10℃～+50℃ |  |  |  |
| 7 | 智能感烟探测器（带地址） | 执行标准：《点型感烟火灾探测器》（GB4715-2024） 工作电压：DC24V 监视电流：0.25mA 报警电流：1.85mA 指示灯：双红色确认灯 环境温度：-10℃～+50℃ |  |  |  |
| 8 | 警铃 | 额定电压电流：DC24V，10MA2. 使用电压范围：DC24V±15% 声压级：94dB 使用温度范围：-10℃～+50℃ 涂饰：密胺烤漆（红色） 类型：具有断线监视功能 |  |  |  |
| 9 | 终端器（用于模块断线检测) | 使用温度范围：-10℃～+50℃ |  |  |  |
| 10 | 火灾显示盘（带LCD） | 执行标准：《火灾显示盘》（GB17429-2011） 电源电压：DC24V 电路电压：DC5V 额定电流： 50mA 使用温度范围：-10℃～+50℃ 输入信号：串行码RS485 接口配线数：≥4线 传输速度：2400bps、4800bps、9600bps |  |  |  |
| 11 | 极早报警器 | 电源电压：21.6V～26.4VDC 电流：250mA 使用温度范围：-10℃～+60℃ 使用湿度范围：0%～90%不凝露 灵敏度范围（%Obs/m)：0.0015%～25% 显示率：0.0015%obs/m 探测原理：激光散射探测和颗粒分析 粒子灵敏范围：0.003μ～10μ 灰尘识别原理：3D3激光识别灰尘（LDD)技术 采样管长度：静态空气中最长不超过50m，流动空气中最长不超过25m 采样管直径：3/4"标准管 推荐采样管的数量：10 报警等级：4级（辅助，预警，1级，2级) 激光腔服务年限：10年以上（取决于使用环境) 编程：通过RS232/RS485接入编程模块或者计算机网络数据线 RS485数据线长度：不超过1.2Km 外壳防护等级：≥IP50 采样管入口：1个 排气管出口：1个 |  |  |  |
| 12 | SIU连结盒（EGA） | 接口类型‌：支持单模光纤。 光纤芯数‌：≥2芯 |  |  |  |
| 13 | 手动报警按钮（带地址） | 执行标准：《手动火灾报警按钮》（GB19880-2005） 主信号线电压峰值：C24V 额定电流：200mA 监视电流：250uA 报警电流：1.85mA 使用温度范围：-10℃～+50℃ 使用湿度范围：20%～95% 钢板涂饰：密胺烤漆（红色) 形状：圆形 防水等级：本体≥IP66（无须加装防水盒） 使用方式：地址设定器设定地址，按钮式（可复位重复使用） |  |  |  |
| 14 | 消防模块箱体 | 壳材质：304不锈钢 板材厚度：≥1.2mm 尺寸：800*800*100mm 防水等级：≥IP65 |  |  |  |
| 15 | 灭火器箱壳 | 尺寸：760*690*210mm 材质：304不锈钢 厚度：≥1.2mm 防水等级：≥IP65 |  |  |  |
| 16 | 消火栓箱 | 消火栓箱体尺寸：1100*700*210mm 消火栓箱材质：304不锈钢 消火栓箱厚度：≥1.2mm 箱体定制自救盘底板、水枪卡扣、报警按钮底板、水龙带挂钩等，材质要求同消火栓箱。 |  |  |  |
| 17 | 消火栓箱内设备 | 消火栓龙头：SN65，球墨铸铁三铜铸铁手轮； 支管阀门：DN25，两片式304不锈钢球阀； 橡胶水龙带：13-65-25水带+KD内扣，聚氨酯衬胶加厚； 开花喷雾直流水枪：DN65，铝合金； 消防软管（自救盘）卷盘：JPS1.6-19/25，三层软管，挂架板、卷盘板厚度符合《消防软管卷盘》（GB15090-2005）要求。 消火栓手报按钮：HA-2型 24V |  |  |  |
| 18 | 灭火器 | 6KG 水基型灭火器 环保型，碳钢瓶体，灭火级别ABEF |  |  |  |
| 19 | 灭火剂瓶组检测 | 瓶组型号：QMP120/4.2 （钢瓶容量120L，钢瓶贮存压力4.2Mpa） 检测内容：钢瓶、容器阀（DN40）、虹吸管 更换配件：压力表 |  |  |  |
| 20 | 氮气启动装置 | 型号：QP4/6 成套更换：钢瓶、电磁阀、压力表 容量：4L； 贮存压力：6Mpa； |  |  |  |
| 21 | 消防稳压泵 | 执行标准：《离心泵技术条件（Ⅱ类)》（GB/T 5656-2008）；电机功率应满足水泵全性能曲线运行的要求。 |  |  |  |
| 22 | 连接管 | 名称：不锈钢波纹管（工业金属钢丝软管，内丝接口） 型号：QRG40/5.3 规格：DN40×600 工作压力5.3Mpa； |  |  |  |
| 23 | 变径接头 | 材质：不锈钢 型号：50*40 |  |  |  |
| 24 | 药剂 | 型号：HFC-227ea |  |  |  |

投标供应商（公章）：

法定代表人或授权委托人（签字或盖章）：

日期：     年     月     日

（十八）报价文件（格式）：

一、投 标 总 价

表1

招 标 人：

工程名称：

投标总价（小写）：

（大写）：

投 标 人：

（单位盖章）

法定代表人

或其授权人：

（单位盖章）

编制人：

（造价人员签字盖专用章）

编制时间：      年      月      日

二、单项工程投标报价汇总表

表2

工程名称：

| 序号 | 单位工程名称 | 金额（元） | 其中 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 暂估价（元） | 安全文明施工费（元） | 规费（元） |
| 合计 |  |  |  |  |  |

三、单位工程投标报价汇总表

工程名称：                                                                   表3

| 序号 | 汇总内容 | 金额（元） | 其中：暂估价 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 分部分项工程 |  |  |
| 2 | 措施项目 |  |  |
| 2.1 | 安全文明施工费 |  |  |
| 3 | 其他项目 |  |  |
| 3.1 | 暂列金额 |  |  |
| 3.2 | 专业工程暂估价 |  |  |
| 3.3 | 计日工 |  |  |
| 3.4 | 总承包服务费 |  |  |
| 4 | 规费 |  |  |
| 5 | 税金 |  |  |
| 6 | 合计=1+2+3+4+5 |  |  |

四、分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

表4

工程名称：

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中 暂估价 |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |

五、综合单价分析表

表5

工程名称：                                          第  页 共  页

| 项目编码 |  |  |  |  | 项目名称 |  |  |  |  |  |  |  |  | 计量单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 清单综合单价组成明细 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 定额编号 | 定额名称 |  | 定额 单位 | 数量 |  | 单 价 |  |  |  |  |  |  |  |  | 合 价 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 人工费 | 材料费 |  |  | 机械费 |  | 管理费 | 利润 |  | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 |  | 管理费 |  | 利润 |
| 综合人工工日 |  |  | 小 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工日 |  |  | 未计价材料费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 清单项目综合单价 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  |  |  | 单位 |  |  | 数量 |  |  |  | 单价 （元） |  | 合价 （元） |  | 暂估 单价（元） |  | 暂估 合价（元） |  |
|  | 其他材料费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |  |  |  |
|  | 材料费小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |  |  |  |

注：1、如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额项目、编号等。

2、招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

3、未计价材料费是指安装、市政等工程中的主材费。

六、总价措施项目清单与计价表

表6

工程名称：                                          第  页 共  页

| 序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费 率（%） | 金 额（元） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合 计 |  |  |  |  |  |

注：本表适用于以“费率”计价的措施项目。

| 七、其他项目清单与计价汇总表 表7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称： |  |  |  |  | 第 页 共 页 |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 | 计量单位 |  | 金额（元） |  | 备注 |  |  |
| 1 | 暂列金额 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 暂估价 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | 材料暂估价 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 计日工 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 总承包服务费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  | / |  |  |

注：材料暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

八、暂列金额明细表

表8

| 工程名称：单位工程 |  |  |  |  | 第 页 共 页 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 计量单位 |  | 暂定金额（元） |  | 备注 |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  | / |  |

注：此表由采购人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标供应商应将暂列金额计入投标总价中。

九、材料（工程设备）暂估单价及调整表

表9

工程名称：                                       第  页 共  页

| 序号 | 材料编码 | 材料名称 | 规格、型号等要求 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 备注 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1、此表前五栏与第七栏由采购人填写，投标供应商应填写“数量”“合价”与“合计”栏，并在工程量清单综合单价报价中按上述材料暂估单价计入。

2、材料包括原材料、燃料、构配件以及按规定应计入建筑安装工程造价的设备。

3、此表中的暂估价材料均为由承包人供应的材料。

十、专业工程暂估价及结算价表

表10

| 工程名称：单位工程 |  |  |  |  | 第 页 共 页 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 工程内容 |  | 金额（元） |  | 备注 |  |
| 合计 |  |  |  |  |  | / |  |

注：此表由采购人填写，投标供应商应将上述专业工程暂估价计入投标总价中。

十一、计日工表

表11

| 工程名称：xx工程 |  |  |  |  |  |  | 第1页 共1页 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 编号 | 项目名称 | 单位 | 暂定数量 | 实际数量 |  | 综合单价 |  | 合价（元） |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 暂定 | 实际 |
| 一 | 人工 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 人工小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二 | 材料 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 材料小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 三 | 施工机械 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 机械小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 四、企业管理费和利润 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

十二、总承包服务费计价表

表12

| 工程名称：xx工程 |  |  |  |  |  | 第1页 共1页 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 项目价值（元） | 服务内容 | 计算基础 |  |  | 费率（％） | 金额（元） |
| 1 | 发包人发包专业工程 |  |  | 项目价值 |  |  |  |  |
| 2 | 发包人供应材料 |  |  | 项目价值 |  |  |  |  |
|  | 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |

十三、规费、税金项目计价表

表13

工程名称：                                        第  页 共  页

| 序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费 率（%） | 金 额（元） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 规费 |  |  |  |  |
| 1.1 | 工程排污费 |  |  |  |  |
| 1.2 | 安全生产监督费 |  |  |  |  |
| 1.3 | 社会保障费 |  |  |  |  |
| 1.4 | 住房公积金 |  |  |  |  |
| 2 | 税金 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费 |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |

十四、发包人提供材料和工程设备一览表

表14

工程名称：                                        第  页 共  页

| 序号 | 材料编码 | 材料名称 | 规格、型号等要求 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 备注 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1.此表前五栏与第七栏由采购人填写，投标供应商应填写“数量”“合价”与“合计”栏，并在工程量清单综合单价报价中按上述材料单价计入。

2.材料包括原材料、燃料、构配件以及按规定应计入建筑安装工程造价的设备。

十五、承包人提供主要材料和工程设备一览表

表15

工程名称：                                           第  页 共  页

| 序号 | 材料编码 | 材料名称 | 规格、型号 等要求 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |

注：1.此表由投标供应商填写。

2.此表中不包括由承包人提供的暂估价格材料。

- 十六、明细报价表（格式）

投标供应商名称（盖章）                      采购项目编号：

| 序号 | 服务内容 |  | 数量 | 单报价 | 分项总报价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 总报价：大写 小写 |  |  |  |  |  |
| 服 务 承 诺 |  | 1.服务质量： 2.服务团队配置： 3.其他承诺： （以上是主要承诺，供投标供应商参考，投标供应商应在满足招标文件要求的基础上，根据自己单位的情况做出具体承诺） |  |  |  |

法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

- 提醒：请各投标供应商尽可能携带明细报价表的电子文档。

- 注：（1）投标供应商应当根据“采购需求”的内容在上表中详细填写，表格不够可自行延长。

- （2）上述表格如有不尽之处，投标供应商必须自行添加相应内容并填写完善。

- （3）投标供应商必须提供《中小企业声明函》《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件复印件，如未按要求填写和提供有效证明或相关内容表述不清的，不得享受价格扣除。投标供应商对所报相关数据的真实性负责，采购人有权将相关内容进行公示。

- （十九）工程量清单（另提供电子版）

（二十）投标文件封面格式：

投标文件

项 目 名 称：

项 目 编 号：

投标人名称 ：（加盖CA电子公章）

日    期 ：