GXTC

徐州至枣庄铁路技术方案咨询项目

磋 商 文 件

（项目编号：JSZC-320000-GXGC-C2025-0001）

采 购 人：江苏省铁路办公室

代理机构：国信国采（南京）招标有限责任公司

2025年7月

目  录

第一章  竞争性磋商公告	3

第二章  供应商须知	6

第三章  评审办法和标准	18

第四章  合同条款	25

第五章  采购需求	30

第六章  响应文件格式	32

第一章  竞争性磋商公告

项目概况

徐州至枣庄铁路技术方案咨询项目的潜在申请人应在江苏省南京市建邺区奥体大街68号新城科技园国际研发总部园2栋7层获取磋商文件，并于2025年7月14日14点30分（北京时间）前递交响应文件。

- 项目基本情况

1.项目编号：JSZC-320000-GXGC-C2025-0001

2.项目名称：徐州至枣庄铁路技术方案咨询项目

3.预算金额：人民币116万元

4.最高限价：人民币116万元

5.采购需求：徐州至枣庄铁路（以下简称“徐枣铁路”）是《中长期铁路网规划》《江苏省“十四五”铁路发展暨中长期路网布局规划》规划研究项目，现拟组织对徐州至枣庄铁路技术方案进行规划研究，分析区域社会经济发展条件，项目功能定位、建设必要性及技术标准，进行客运量预测，研判建设方案和建设时序等，具体内容详见采购文件《第五章 采购需求》。

6.合同履行期限：自合同签订之日起12个月。计划于2025年7月底完成工作大纲，2025年12月底前形成中间成果，2026年6月底前基本完成研究工作。根据相关要求做好各阶段性成果的提交，及后续各项工作配合。

7.本项目接受联合体投标。

二、供应商的资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无；

3.本项目的特定资格要求（若为联合体，联合体成员合计满足）：

（1）供应商应进入“全国投资项目在线审批监管平台”中的工程咨询单位名录（咨询专业和范围包括“铁路、城市轨道交通专业项目咨询”），且供应商名称与该名录中的相应企业名称完全一致；

（2）供应商应具有工程设计综合甲级资质。

4.本项目响应文件递交截止期前，供应商未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）中列入失信被执行人和/或重大税收违法案件当事人名单，未被中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入政府采购严重违法失信行为记录名单中；

5.为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务后不得再参加该采购项目的其他采购活动；

6.单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加本项目。

7.本项目接受联合体响应。联合体成员均须满足本条第1、2、4、5、6（联合体成员之间不适用）款的规定，联合体成员合计满足本条第3款的规定。

三、获取采购文件

时间：2025年7月1日至2025年7月8日，每天上午9：00至11：30，下午13：30至17：30（北京时间，法定节假日除外）

地点：江苏省南京市建邺区奥体大街68号新城科技园国际研发总部园2栋7层

方式：添加采购代理机构qq线上获取。凡有意参加磋商者，添加采购代理机构qq：3406999065后提供投标人法人代表证明及法人代表授权和被授权人的有效身份证明复印件（加盖公章），免费获取采购文件。

四、响应文件提交

截止时间：2025年7月14日14点30分（北京时间）

地点：国信国采（南京）招标有限责任公司会议室（地址：江苏省南京市建邺区奥体大街68号新城科技园国际研发总部园2栋7层）

五、开启

时间：2025年7月14日14点30分（北京时间）

地点：国信国采（南京）招标有限责任公司会议室（地址：江苏省南京市建邺区奥体大街68号新城科技园国际研发总部园2栋7层）

六、公告期限

自公告发布次日起3个工作日。

七、其他补充事宜

1.采购项目执行政府采购政策

（1）对小微企业的报价给予价格扣除（监狱企业、残疾人福利性单位视同小微企业；监狱企业、残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策）。

（2）优先采购节能环保产品（注：所采购的货物在政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单范围内，且具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书）。

2.本项目在江苏政府采购网发布公告。

八、对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

采 购 人：江苏省铁路办公室

地    址：南京市石鼓路69号

联 系 人：李先生

电    话：025-84329203

采购代理机构：国信国采（南京）招标有限责任公司

地    址：南京市建邺区奥体大街68号新城科技园国际研发总部园2栋7层

联 系 人：赵工、孙工

Q      Q：3406999065

电    话 ：025-86602545-8004

第二章  供应商须知

（一）供应商须知前附表

《须知前附表》用于进一步明确正文中的未尽事宜，与《须知前附表》不一致处，以《须知前附表》为准。

| 条款号 | 条 款 名 称 | 编 列 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1.5.1 | 采购标的对应的中小企业划分标准所属行业 | 所属行业为：其他未列明行业 |
| 1.5.1 | 是否专门面向中小企业或小型、微型企业采购 | ☑否 |
| 1.7 | 分包 | þ不允许 |
| 1.12.1 | 踏勘现场 | 不组织 |
| 2.2.2 | 供应商询问或要求澄清的截止时间 | 响应文件递交截止之日前5天 |
| 2.3 | 质疑函送达方式 | 各供应商如对项目采购活动有异议，应在法定时间内，以书面形式向采购人（采购代理机构）提出质疑，该质疑须参照《政府采购质疑和投诉办法》（财政部94号令）、《江苏省政府采购供应商监督管理暂行办法》的规定提交。采购人（采购代理机构）将在收到质疑后三个工作日内，对质疑内容做出答复。 |
| 3.6.1 | 响应文件有效期 | 90日 |
| 3.7.1 | 磋商保证金 | 不收取 |
| 3.8.3 | 响应文件份数 | （1）响应文件正本1份 （2）响应文件副本2份； （3）响应文件电子文档1份。 |
| 3.8.4 | 装订要求 | 响应文件应分正本、副本装订成册，并编制目录，逐页标注连续页码。响应文件不得采用活页夹装订，否则，采购人对由于响应文件装订松散而造成的丢失或其它后果不承担任何责任。 |
| 4.1.2 | 封套上写明 | 正副本及电子文件封装在一个封套内，封套上注明： 采购人名称： 项目编号： 项目名称： 供应商名称： 在 年 月 日 时前不得开启 |
| 5.1.1 | 磋商小组成员 | 按照《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》（财库〔2014〕214号文）执行，磋商小组成员为3人或3人以上单数，评审专家人数不得少于磋商小组成员总数的2/3。 |
| 6.1 | 确定成交供应商方式 | 采购人 |
| 6.4.1 | 履约担保 | 不收取 |
| 9 | 其他 |  |
| （1）磋商 | 本次采购对通过资格审查与符合性审查的供应商共进行一轮磋商，即二次报价为供应商响应的最后报价。 |  |
| （2）代理服务费 | 本项目代理服务费为人民币壹万陆仟伍佰元整（￥16500），由成交供应商承担，该费用计入响应报价中，不单独计列。在领取成交通知书时，由成交供应商向采购代理机构付清。 |  |

（二）供应商须知

一、总则

1.1 项目概况

1.1.1根据《中华人民共和国政府采购法》和《中华人民共和国政府采购法实施条例》等有关法律、法规和规章的规定，对本项目通过竞争性磋商进行采购。

1.1.2采购人：指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。本项目采购人见竞争性磋商公告/磋商邀请书。

1.1.3采购代理机构：指采购人委托的采购代理机构。本项目采购代理机构见竞争性磋商公告/磋商邀请书。

1.1.4采购项目名称：见竞争性磋商公告/磋商邀请书。

1.2 采购预算及最高限价

见竞争性磋商公告/磋商邀请书。

1.3 采购范围、供货期/服务期和质量要求

见采购需求。

1.4 供应商：指递交响应文件的法人、其他组织或自然人。

1.5 对供应商相关要求

1.5.1符合竞争性磋商公告/磋商邀请书“供应商资格要求”。

1.5.2供应商应当遵循公平竞争的原则，不得恶意串通，不得妨碍其他供应商的竞争行为，不得损害采购人或者其他供应商的合法权益。

1.5.3供应商不得以向采购人、采购代理机构、磋商小组成员行贿或者采取其他不正当手段谋取成交。

1.5.4竞争性磋商公告/磋商邀请书规定接受联合体的，还应遵守以下规定：

（1）联合体各方应按采购文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方工作内容和义务；

（2）联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的供应商确定联合体的资质等级；

（3）联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的磋商；

（4）联合体各方应当共同与采购人签订采购合同，就合同约定的事项对采购人承担连带责任。

1.6 本项目将执行在政府采购活动中查询及使用信用记录的规定，具体要求为：

（1）信用信息查询的截止时点：递交首次响应文件截止时间当日；

（2）查询渠道：“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）；

（3）信用信息查询记录和证据留存具体方式：将经查询存在不良信用记录的潜在供应商的查询结果网页截图作为查询记录和证据，与其他采购文件一并保存；

（4）信用信息的使用规则：本政府采购项目的供应商在信用信息查询截止时点（含）之前存在第一章竞争性磋商公告/磋商邀请书“供应商资格要求”中所述不良信用记录的，不得参与磋商。

（5）信用信息查询主体：采购人委托的采购代理机构。

1.7 分包

供应商须知前附表规定允许分包的，供应商应根据采购文件的规定和采购项目的实际情况，将拟在成交后将采购项目的非主体、非关键性工作分包的，在响应文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包。政府采购合同分包履行的，成交供应商就采购项目和分包项目向采购人负责，分包人就分包项目承担责任。

1.8 费用承担

供应商准备和参加磋商活动发生的费用自理。

1.9 保密

参与磋商活动的各方应对采购文件和响应文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。

1.10 语言文字

除专用术语外，与磋商有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释。

1.11 计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

1.12 踏勘现场

1.12.1供应商须知前附表规定组织踏勘现场的，采购人须按照规定时间、地点组织供应商踏勘项目现场。

1.12.2供应商承担踏勘现场所发生的自身费用、责任和风险。

1.12.3采购人向供应商提供的有关现场的资料和数据，是采购人现有的能被供应商利用的资料，采购人不对供应商由此而做出的推论、理解和结论负责。

1.12.4除采购人原因外，供应商应对踏勘现场而造成的人员伤亡、财产损失以及由此引起的连带责任和费用负责。

二、采购文件

2.1 采购文件的组成

本采购文件包括：

（1）竞争性磋商公告/邀请书；

（2）供应商须知；

（3）评审办法和标准；

（4）合同条款及格式；

（5）采购需求；

（6）响应文件格式。

根据本章第2.2款对采购文件所作的澄清、修改，构成采购文件的组成部分。

2.2 采购文件的澄清或修改

2.2.1供应商应仔细阅读和检查采购文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向采购人提出，以便补齐。

2.2.2供应商如有疑问可以在供应商须知前附表规定的时间内向采购人提出询问，要求采购人对采购文件予以澄清。

2.2.3提交首次响应文件截止之日前，采购人、采购代理机构或者磋商小组可以对已发出的采购文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改的内容作为采购文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购人、采购代理机构或者磋商小组应当在提交首次响应文件截止之日5个工作日前，以书面形式通知所有接收采购文件的供应商，不足5个工作日的，应当顺延提交首次响应文件截止之日。

通过发布公告邀请供应商参加磋商的，澄清修改和更正内容将在磋商公告发布媒体上予以公告。

2.2.4供应商应在收到澄清或修改文件后24小时内或根据澄清通知中要求的时间内，将加盖公章的回执书面形式通知采购人、采购代理机构或磋商小组，确认已收到该澄清。否则，视为同意和接受该澄清或者修改内容。

2.3 供应商对采购文件提出质疑的，应当在获取采购文件或者采购文件公告期限届满之日起7个工作日内，按供应商须知前附表中质疑函送达的方式以书面形式一次性提出质疑。供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，质疑函的内容应符合政府采购质疑和投诉办法的规定。

三、响应文件编制

3.1 响应文件的组成

3.1.1响应文件应包括下列内容：

（1）响应函；

（2）法定代表人身份证明或授权委托书；

（3）资格证明文件部分；

（4）商务技术文件部分；

（5）最后报价函。

3.2 首次报价

3.2.1供应商应按采购文件第六章提供的格式进行首次报价。

3.2.2报价应包括但不仅限于完成本项目所需的各项费用。采购文件未列明，而供应商认为必需的费用也需列入报价。

3.2.3供应商应仔细阅读所有采购文件，填报自己认为正确的报价。

3.3 供应商对采购内容只允许有一个报价，采购人不接受任何有选择的报价。

3.4 本项目为总价合同，除非合同另有约定，供应商所报的最后价格在合同执行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。任何包含价格调整要求的响应文件，将被认为是非实质响应性而予以拒绝。

3.5 报价不得有选择性报价和附有条件的报价，且不得高于预算价和最高限价，否则其报价无效。

3.6 响应文件有效期

3.6.1本项目响应文件有效期见供应商须知前附表。响应文件有效期从提交响应文件的截止之日起算。响应文件中承诺的有效期应当不少于采购文件中载明的有效期。

3.6.2在供应商须知前附表规定的响应文件有效期内，供应商不得要求撤销或修改其响应文件。

3.7 磋商保证金

3.7.1供应商应按供应商须知前附表规定的金额、形式递交磋商保证金，并作为其响应文件的组成部分。以联合体形式递交响应文件的，可以由联合体中的一方或者共同提交磋商保证金，以一方名义提交磋商保证金的，对联合体各方均具有约束力。

3.7.2供应商不按本章第3.7.1项要求提交磋商保证金的，其响应文件无效。

3.7.3供应商在首次递交响应文件截止时间前，按采购文件的要求向采购代理机构递交磋商保证金，递交首次响应文件截止时间之后递交的磋商保证金将被拒绝。

3.7.4供应商在汇款时务必注明所参与磋商项目的编号及用途，否则，因款项用途不明导致响应文件无效等后果由供应商自行承担。

3.7.5采购人或者采购代理机构应当自成交通知书发出之日起5个工作日内退还非成交供应商的磋商保证金，自政府采购合同签订之日起5个工作日内退还成交供应商的磋商保证金或者转为成交供应商的履约担保。

3.7.6供应商有下列行为之一者，其磋商保证金可不予退还：

（1）供应商在响应文件有效期内撤销响应文件的；

（2）供应商在响应文件中提供虚假材料的；

（3）除因不可抗力或采购文件认可的情形以外，成交供应商不与采购人签订合同的；

（4）供应商与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；

（5）采购文件规定应由成交供应商缴纳代理服务费而成交供应商未缴纳的；

（6）采购文件规定的其他情形。

3.8 响应文件的编制

3.8.1响应文件应按第六章“响应文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为响应文件的组成部分。供应商可以提出比采购文件要求更有利于采购人的承诺。

响应文件应当对采购文件有关采购范围、供货期/服务期、响应文件有效期及采购文件要求实质性内容作出响应。

3.8.2响应文件正本需打印或用不褪色墨水书写，供应商的法定代表人或经授权的代表须根据采购文件第六章的规定在响应文件中需要签字和（或）盖章的位置签字（或盖人名章）和（或）加盖单位公章。授权代表须持有书面的“法定代表人授权书”（格式附后），并将其附在响应文件中。

以联合体形式参与的，除联合体协议书外，响应文件由联合体牵头人的法定代表人或其委托代理人按上述规定签署并加盖联合体牵头人单位章。法定代表人授权委托书或法定代表人身份证明须由联合体牵头人按上述规定出具。

首次响应文件递交截止时间前，如对首次响应文件进行了修改，包括在响应文件行间插字、涂改和增删，均应由供应商的法定代表人或经授权的代表在修改的每一页上签字。

响应文件的副本可采用正本的复印件。

3.8.3响应文件正本一份，副本及电子文档要求份数见供应商须知前附表。正本和副本的封面上应清楚地标记“正本”或“副本”的字样。当副本和正本不一致时，以正本为准。

3.8.4响应文件的正本与副本应分别装订成册，并编制目录，具体分册及装订要求见供应商须知前附表规定。

四、响应文件提交

4.1 响应文件的密封和标记

4.1.1供应商递交的响应文件，应按照标包分别加以密封。密封方式为在响应文件外包装封口处加盖公章或“密封章”。

4.1.2响应文件的封套上应标识的其他内容见供应商须知前附表。

4.1.3未按本章第4.1.1项、第4.1.2项要求密封并加写标识的响应文件，采购人不予受理。

4.2 首次响应文件的递交

4.2.1供应商应在竞争性磋商公告/邀请书规定的递交响应文件截止时间前递交首次响应文件。如有变化，见澄清修改文件。

4.2.2供应商递交首次响应文件的地点：见竞争性磋商公告/邀请书。如有变化，见澄清修改文件。

4.2.3除因供应商家数不满足要求未进行磋商的情形外，供应商所递交的响应文件不予退还。

4.2.4逾期送达、未送达指定地点的响应文件，采购人不予受理。

4.3 响应文件的修改与撤回

4.3.1在竞争性磋商公告/邀请书规定的首次响应文件递交截止时间前，供应商可以修改或撤回已递交的首次响应文件，但应以书面形式通知采购人。

4.3.2修改的内容为首次响应文件的组成部分。修改的首次响应文件应按照本章第3条、第4条规定进行编制、标记和递交，并标明“修改”字样。

五、评审与磋商

5.1 磋商小组

5.1.1竞争性磋商小组由评审专家组成，评审专家人数见供应商须知前附表。

5.1.2磋商小组成员有下列情形之一的，应当回避：

（1）参加采购活动前3年内与供应商存在劳动关系；

（2）参加采购活动前3年内担任供应商的董事、监事；

（3）参加采购活动前3年内是供应商的控股股东或者实际控制人；

（4）与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

（5）与供应商有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

5.1.3磋商小组负责具体评审事务，并独立履行下列职责：

（1）确认采购文件；

（2）审查供应商的响应文件并作出评价；

（3）要求供应商解释或者澄清其响应文件；

（4）编写评审报告；

（5）告知采购人、采购代理机构在评审过程中发现的供应商的违法违规行为。

5.2 磋商小组所有成员集中与单一供应商分别进行磋商，并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。

5.3 供应商应当按照采购文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交最后报价函，并由其法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。

最后报价函是供应商响应文件的有效组成部分。

5.4 若竞争性磋商最后报价函与供应商首次递交的报价函及报价函附录的内容有差异，以竞争性磋商最后报价函内容为准。

5.5 若成交供应商的竞争性磋商最后报价函的报价与首次递交的报价函的报价有差异，则首次响应文件中所列明的各项单价和合价，应在符合适用法律法规和相关政策的基础上按最后报价与首次报价的变化幅度进行调整，收到成交通知书后的3日内提交给采购人；对采购人提出的审查意见在合同签订前修改完成。

5.6 磋商小组按照第三章“评审办法和标准”规定的评审方法和标准，对提交最后报价函的响应文件进行评审。“评审办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评审依据。

5.7 响应供应商不足三家的，不进行磋商。

5.8 通过资格审查和符合性审查的供应商不足3家的，不进行磋商

六、合同授予

6.1 确定成交供应商方式

采购人应当从评审报告提出的成交候选供应商中，按照得分排序由高到低的原则确定成交供应商，也可以书面授权磋商小组直接确定成交供应商。具体方式见供应商须知前附表。

6.2 成交公告

6.2.1采购人或者采购代理机构应当自成交供应商确定之日起2个工作日内，在省级以上的媒体上公告成交结果。

成交公告期限为1个工作日。

6.2.2供应商可以在成交公告期限届满之日起七个工作日内，按本须知2.3款接收质疑函的方式以书面形式一次性提出对成交结果的质疑。

6.3 成交通知

在公告成交结果的同时，采购人以书面形式向成交供应商发出成交通知书，同时将成交结果通知其他参加磋商的供应商。

成交通知书发出后，采购人不得违法改变成交结果，成交供应商无正当理由不得放弃。

6.4 履约担保

6.4.1在签订合同前，成交供应商应按供应商须知前附表规定的金额、担保形式和采购文件第四章“合同条款及格式”规定的履约担保格式向采购人提交履约担保。

6.4.2成交供应商不能按本章第6.4.1项要求提交履约担保的，视为放弃成交，其磋商保证金不予退还，给采购人造成的损失超过磋商保证金数额的，成交供应商还应当对超过部分予以赔偿。

6.5 签订合同

6.5.1采购人应当自成交通知书发出之日起30日内，按照采购文件和成交供应商响应文件的规定，与成交供应商签订书面合同。所签订的合同不得对采购文件确定的事项和成交供应商响应文件作实质性修改。

采购人不得向成交供应商提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

6.5.2成交供应商无正当理由拒签合同的，采购人取消其成交资格，其磋商保证金不予退还；给采购人造成的损失超过磋商保证金数额的，成交供应商还应当对超过部分予以赔偿。

6.5.3发出成交通知书后，采购人无正当理由拒签合同的，采购人向成交供应商退还磋商保证金；给成交供应商造成损失的，还应当赔偿损失。

6.5.4成交供应商拒绝签订政府采购合同的，采购人可以按照第6.1款原则确定其他供应商作为成交供应商并签订政府采购合同，也可以重新开展采购活动。拒绝签订政府采购合同的成交供应商不得参加对该项目重新开展的采购活动。

七、重新开展采购活动

7.1 出现下列情形之一的，采购人或者采购代理机构应当终止竞争性磋商采购活动，通过发布公告邀请供应商参加磋商的，将在磋商公告发布媒体上发布（通过邀请方式的，将通知每位接受邀请的供应商）项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：

（1）因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）除《政府采购竞争性磋商采购方式理暂行办法》第三条第四项及《财政部关于竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》（财库〔2015〕124号）规定情形外，在采购过程中符合要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的。

八、纪律和监督

8.1 对采购人的要求

采购人在政府采购活动中应当维护国家利益和社会公共利益，公正廉洁，诚实守信，执行政府采购政策。采购人不得向供应商索要或者接受其给予的赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务。

8.2 对采购代理机构的要求

采购代理机构不得与采购人、供应商恶意串通操纵政府采购活动。

采购代理机构工作人员不得接受采购人或者供应商组织的宴请、旅游、娱乐，不得收受礼品、现金、有价证券等，不得向采购人或者供应商报销应当由个人承担的费用。

8.3 对供应商的纪律要求

供应商不得相互串通或者与采购人串通，不得向采购人或者磋商小组成员行贿谋取成交，不得以他人名义或者以其他方式弄虚作假骗取成交；供应商不得以任何方式干扰、影响磋商工作。

8.4 磋商小组及其成员不得有下列行为

（1）确定参与磋商至磋商结束前私自接触供应商；

（2）接受供应商提出的与响应文件不一致的澄清或者说明，磋商小组要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正的情形除外；

（3）违反评审纪律发表倾向性意见或者征询采购人的倾向性意见；

（4）在评审与磋商过程中擅离职守，影响评审程序正常进行的；

（5）记录、复制或者带走任何评审资料；

（6）其他不遵守评审纪律的行为。

8.5 对与评审活动有关的工作人员的纪律要求

与评审与磋商活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对响应文件的评审与磋商、成交候选人的推荐情况以及评审与磋商有关的其他情况。在评审活动中，参与评审与磋商活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评审与磋商程序正常进行。

8.6 投诉

质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。

九、其他

- 需要补充的其他内容见供应商须知前附表。

第三章  评审办法和标准

一、评审方法

1.1本次评审采用综合评分法，根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐3名成交候选供应商；综合得分相同的，按最后报价由低到高顺序推荐；最后报价也相同的，按响应文件满足采购文件全部实质性要求，且评审因素的技术量化指标评审得分由高到低的顺序推荐。

1.2政府采购政策功能落实

1、小微型企业价格扣除

（1）本项目对小型和微型企业产品给予10%的扣除价格，用扣除后的价格参与评审。

（2）供应商需按照采购文件的要求提供相应的《企业声明函》。

（3）企业标准请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）文件规定自行填写。

2、残疾人福利单位价格扣除

（1）本项目对残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。

（3）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

3、监狱和戒毒企业价格扣除

（1）本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。供应商如不提供上述证明文件，价格将不做相应扣除。

（3）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）。

4、残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

5、大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织并与小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）组成联合体共同参加政府采购活动。联合协议中约定，小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，给予联合体4%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

6、联合体各方均为小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的，联合体享受10%价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

二、评审标准

| 序号 | 评审内容 | 评 审 标 准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| （一）价格部分10分 |  |  |  |
| 1 | 投标价格 | 采用低价优先法计算，在满足采购文件要求的响应文件最终报价中，选择最低报价为磋商基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分按照下列公式计算：磋商报价得分=（磋商基准价/最后磋商报价）×10 注：小数点保留2位，高于采购预算的磋商报价视为无效报价。 | 10 |
| （二）商务评分30分 |  |  |  |
| 1 | 项目负责人（如为联合体形式，由联合体牵头人拟派） | - 项目负责人具有正高级技术职称及以上得2分，具有副高级技术职称得1分。 - 注：提供相关证书复印件及社保机构出具近半年（2024年12月至2025年5月）中任意一个月的上述人员缴纳的养老保险金缴费证明材料并加盖社保中心章或社保中心参保缴费证明电子专用章（具有可验证的二维码或验证码）。 | 2 |
|  |  | - 项目负责人自2020年6月1日以来（以合同签订之日起算）在干线铁路或城际铁路规划研究项目中担任过项目负责人的，有一个得3分，满分6分。 - 注：以上业绩包含已完成及正在开展的项目。须提供项目合同复印件或业主证明材料或可以有效证明表列人员的业绩资料，否则不得分。 | 6 |
| 2 | 项目组成员 | 根据拟投入项目组（不含项目负责人）的专业配备、人员数量及经历进行评审。 （1）项目组成员（不含项目负责人）中具有高级及以上技术职称的，大于等于5人得2分，小于5人得1分，没有不得分。 （2）项目组成员（不含项目负责人）人数大于等于15人得5分，小于15人且大于等于10人得4分，小于10人得3分，没有不得分。 注：①上述三项同一人可同时加分；②提供相关证书复印件及社保机构出具近半年（2024年12月至2025年5月）中任意一个月的上述人员缴纳的养老保险金缴费证明材料并加盖社保中心章或社保中心参保缴费证明电子专用章（具有可验证的二维码或验证码）。 | 7 |
| 3 | 企业业绩 | 投标人（如以联合体形式，指联合体合计）自2020年6月1日（以合同签订日期为准）以来，承担过干线铁路或城际铁路规划研究项目的，有一个项目得3分，满分15分。 注：以上业绩包含已完成及正在开展的项目。须提供合同复印件加盖投标人公章，否则不得分。 | 15 |
| （三）技术评分60分 |  |  |  |
| 1 | 研究范围和内容认识和理解 | 供应商对项目需求理解充分，对所需承担的研究工作能够全面认识并阐述。需求理解准确完整，对研究内容认识全面得15分，需求理解准确但不完整，对研究内容认识较为全面得12分，需求理解部分准确，对研究内容认识较为片面得9分，需求理解不准确，对研究内容认识片面得6分，无内容不得分。 | 15 |
| 2 | 工作思路和计划 | 供应商应按照项目主要研究内容要求，详细阐述研究思路、各部分研究内容的实施方案及预计达到的成果，从合理性、协调性、可行性等方面进行评价。合理性较强、协调性较好、可行性较好得10分，合理性较强、协调性较好，其他存在不足得8分，可行性较好，其他存在不足得6分，合理性、协调性、可行性都存在不足得4分，无内容不得分。 | 10 |
| 3 | 研究方法和技术路线 | 供应商应按照项目主要技术要求，详细阐述开展该项目拟采用的研究方法、技术路线等方面的内容，从符合性、科学规范性，先进性、完善性、兼容性等方面进行评价。技术方案符合性满足要求，科学规范、完善先进、兼容性好得15分，技术方案符合性基本满足要求，但科学规范、完善先进、兼容性等某一方面存在不足得12分，技术方案符合性基本满足要求，但科学规范、先进性、完善性、兼容性等各方面均存在不足得9分，技术方案的符合性、科学规范性，先进性、完善性、兼容性均存在不足得6分，无内容不得分。 | 15 |
| 4 | 研究成果形式及要求把握理解 | 研究成果形式满足招标要求，把握理解全面得10分，成果形式基本满足招标要求得8分，成果形式把握存在明显不足得6分，对研究成果形式把握偏离磋商文件要求得4分，无内容不得分。 | 10 |
| 5 | 项目实施保障措施 | 各供应商应根据项目管理、质量要求、进度要求从各阶段各节点的设置、技术和人员力量配置等方面制定具体的质量及进度保障措施。保障措施完整合理，切实可行，能够较好地满足项目管理、质量和进度要求得5分；保障措施基本合理，部分可行，基本满足需求得4分；保障措施不合理，可行性低，满足部分需求得3分；不能满足基本需求或无内容不得分。 | 5 |
| 6 | 后续服务 | 承诺支持对项目的后续研究与完善并提供相应服务的，服务得当得5分，服务基本满足需求得4分，服务满足部分需求得3分；服务不能满足需求或无内容不得分。 | 5 |

三、评审程序

1、资格审查及符合性审查

1.1磋商小组按附表一所列审查标准，对供应商资格进行审查，以确定供应商是否具备磋商资格。

1.2磋商小组对符合资格要求的供应商按附表二进行符合性审查，以确定其是否满足采购文件的实质性要求。

1.2.1磋商小组在资格审查和符合性审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容作出必要的澄清、说明或更正。供应商的澄清、说明或更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

磋商小组不接受供应商主动提出的澄清、说明或补正。

供应商的书面澄清、说明和补正属于响应文件的组成部分。

磋商小组对供应商提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求供应商进一步澄清、说明或补正，直至满足评审小组的要求。

1.3不具备采购文件要求的资格或未通过符合性审查的供应商，不参与磋商，由磋商小组告知该供应商。

1.4通过资格审查与符合性审查的投标人不足三家，不进行评审。

2、磋商

2.1磋商过程中，磋商小组可以根据与供应商的磋商情况，在不违反相关法律法规、强制性标准、规范情况下，并经采购人代表同意后，对采购文件的技术标准、拟签订合同的部分条款进行变动。变动内容是采购文件的有效组成部分，磋商小组以书面形式通知所有参加磋商的供应商。

2.2磋商结束后，磋商小组可以要求所有继续参加磋商的供应商在规定时间内提交最后报价函。

3、评审

3.1 磋商小组对通过资格审查与符合性审查的响应文件（包括最后报价函）进行商务和技术评估，综合比较与评价。

3.2磋商小组认为供应商的报价明显低于其他参与最后报价的供应商的报价或明显低于采购预算时，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在合理的时间内提供书面说明，必提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，磋商小组应当将其作为无效处理。

3.3供应商得分=价格部分得分+技术方案得分+商务部分得分。

3.4评审结果

磋商小组按照得分由高到低的顺序推荐3名成交候选人。

磋商小组完成评审后，应当向采购人提交书面评审报告。

- 附表一 资格审查表

| 序号 | 评审内容 | 评审合格标准 | 是否符合要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 供应商名称 | 与响应报名、营业执照一致（符合法定工商变更程序除外）。 |  |
| 2 | 具有独立承担民事责任的能力 | 提供了供应商资格声明书。 |  |
| 3 | 具有健全的财务会计制度 |  |  |
| 4 | 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力 |  |  |
| 5 | 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录 |  |  |
| 6 | 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录 |  |  |
| 7 | 法律、行政法规规定的其他条件 |  |  |
| 8 | 本项目响应文件递交截止期前未被信用中国（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、未被中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入政府采购严重违法失信行为记录名单 |  |  |
| 9 | 为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务后不得再参加该采购项目的其他采购活动 |  |  |
| 10 | 单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加本项目的响应。 |  |  |
| 11 | 供应商特定资格要求 | 提供了供应商符合特定资格要求的有效证明材料。 |  |
| 12 | 联合体 | 满足竞争性磋商公告和供应商须知第1.5.4项的规定。 |  |
| 结论（通过或未通过） |  |  |  |

注：符合要求用“√”表示，不符合用“×”表示。有一项不符合要求，结论为不合格。

- 附表二 符合性审查表

| 序号 | 评审项目 | 评审标准 | 评审结论 （√/×） |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 响应文件签署盖章 | 响应文件签字（或签章）盖章齐全，按采购文件要求签字（或签章）盖章。 |  |
|  | 响应报价 | 响应报价是固定价且未超过预算金额（采购文件有最高限价的，报价未超过最高限价）。 |  |
|  | 附加条件 | 响应文件不含有采购人不能接受的附加条件。 |  |
|  | 公平竞争 | 遵循公平竞争的原则，没有弄虚作假、恶意串通或妨碍其他供应商的竞争行为，损害采购人或者其他供应商的合法权益。 弄虚作假、串通投标的情形见附注。 |  |
|  | 其他无效情形 | 无法律、法规和采购文件规定的其他无效情形。 |  |
|  | 响应有效期 | 响应有效期满足采购文件的要求。 |  |
|  | 备选方案 | 供应商不得提交两份或者多份内容不同的响应文件，或者在同一份响应文件中对同一采购项目有两个或者多个报价。 |  |
|  | 响应内容 | 供应商提供的服务无实质性遗漏。 |  |
|  | 是否允许采用分包方式履行合同 | 采购文件不允许分包时，供应商未分包。 |  |
|  | 技术响应（服务标准） | 符合“采购需求”要求，无重大偏差。 |  |
|  | 服务期和服务地点 | 满足采购文件要求。 |  |
| 结论（通过或未通过） |  |  |  |

注：1、符合采购文件要求用“√”表示，不符合用“×”表示。有一项不符合要求，结论为不合格。

2、有下列情形之一的，视为供应商相互串通：

（1）不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制；

（2）不同供应商委托同一单位或者个人办理参与磋商事宜；

（3）不同供应商的响应文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（4）不同供应商的响应文件异常一致或者报价呈规律性差异；

（5）不同供应商的响应文件相互混装；

3、有下列情形之一的，属于提供虚假材料谋取成交的行为：

（1）使用伪造、变造的许可证件；

（2）提供虚假的财务状况或者业绩；

（3）提供虚假的项目负责人或者主要技术人员简历、劳动关系证明；

（4）提供虚假的信用状况；

（5）其他弄虚作假的行为。

第四章  合同条款

技术咨询合同，是受托方以自己的技术能力、知识能力，独立自主、实事求是地为委托方特定的技术项目提供可行性分析、论证、技术性能预测、专题技术调查、技术分析评价报告等双方当事人签订的合同。本项目签订的技术咨询合同，应具有以下主要条款：

江苏省铁路办公室（以下简称甲方）委托         （以下简称乙方）承担徐州至枣庄铁路技术方案咨询工作，根据《中华人民共和国民法典》的有关规定，为明确双方责任，经双方协商，签订本合同，共同信守。

- 一、项目名称

徐州至枣庄铁路技术方案咨询项目。

- 二、项目背景

江苏省区域路网内规划建设新线向北衔接山东省在建的济枣高铁，进而通过济南枢纽辐射山东半岛城市群与环渤海经济区，对促进苏北与鲁南区域跨省产业链经济要素流动、提升苏鲁交界区域路网韧性、助推淮海经济区发展、强化南京都市圈-济南都市圈-环渤海经济区的国家战略通道功能、推动长江经济带与黄河流域协同发展具有重要意义。

徐州至枣庄铁路（以下简称“徐枣铁路”）是《中长期铁路网规划》《江苏省“十四五”铁路发展暨中长期路网布局规划》规划研究项目。徐枣铁路是徐州“米字型”高铁网的重要组成部分，项目规划建设有助于完善区域枢纽格局，强化淮海经济区城市间的联系，进一步夯实徐州市作为淮海经济区中心城市的地位；同时北接在建济枣高铁辐射山东半岛城市群、环渤海经济区，南接淮宿蚌铁路、淮宿阜铁路等辐射皖江城市带、华中及以远地区等，对于推动跨区域要素流动，助推淮海经济区发展具有重要意义。

- 三、研究依据

1．本合同及业主有关要求

2．相关行业颁布的有关标准、办法、规范、规程、规定

- 四、研究内容

1.区域社会经济发展条件分析

分析沿线地区经济、城市、产业等发展基础，总结区域对徐枣铁路的发展要求。

2.项目功能定位、建设必要性及技术标准分析

基于徐枣铁路在区域路网中所处位置及沿线地区社会经济发展需求研判，深入分析徐枣铁路在国民经济及路网中的意义作用，并从贯彻落实国家战略、完善区域路网结构、构建综合交通运输体系、促进经济高质量发展等方面分析项目建设必要性。梳理周边路网及相邻线路主要技术标准，结合徐枣铁路的功能定位和建设必要性，提出项目技术标准。

3.客运量预测

以徐枣铁路功能定位分析结论为基础，确定两者主要承担的客运量构成，并结合区域客运总量现状及趋势研判、客运流量及流向分布、沿线地区客运需求分析等，合理预测徐枣铁路不同建设时序情景下承担的客运量水平。

4.建设方案和建设时序

基于区域路网布局，结合运量水平、周边路网客运量分配情况，研究徐枣铁路的线路走向、站点设置等项目建设方案，形成运输组织方案和投资估算，并从路网结构、客运量水平、投资规模、政策符合性等角度出发，研判徐枣铁路的建设时序。

- 五、工作期限及提交文件

研究成果主要包括：

1.形成《徐州至枣庄铁路技术方案咨询报告》。明确徐州至枣庄铁路在区域路网中的功能定位和建设必要性，提出线路走向、站点设置等项目建设方案，明确项目技术标准、建设时序、运输组织方案、投资预估算及经济评价等内容。

2.形成徐枣铁路线路方案平面图（含推荐方案及主要比较方案，比例1:10000）及相关图纸。

3.根据研究成果，为后续徐枣铁路项目纳规以及相关国土空间预控提供技术支撑。

进度安排如下：

计划服务期为自合同签订之日起12个月。计划于2025年7月底完成工作大纲，2025年12月底前形成中间成果，2026年6月底前基本完成研究工作。根据相关要求做好各阶段性成果的提交，及后续各项工作配合。

- 六、甲、乙双方职责

甲方：

1．向乙方提供开展本项目研究工作所必需的基础资料。

2．及时拨付乙方研究工作经费。

乙方：

1．对所提交的研究报告质量负责。严格实行各级校、审核制度；依据GB/T 19001-2016/ISO 9001:2015质量管理体系标准，严格执行质量控制程序文件。

2．严格按照本合同开展工作。经甲方评议审查后，负责修改不符合本合同要求的内容。

3.合同实施期间投入充足的技术力量，项目组成员不少于10人，应熟悉全国及江苏铁路网且具有丰富的研究工作经验。

4．按本合同规定时间提交研究报告。

- 七．工作经费及支付方式

1．工作经费

本项目研究经费为人民币_____元整（大写：______元整）。合同金额包括乙方完成合同项目所有工作内容和提供完整的成果报告所需的人工费、通讯费、交通费、资料费、调查费、规划报告及编制费（含印刷费）、咨询费、后续服务评审费、利润、税金、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等完成本项目的全部费用。

2．支付方式

合同签订后30日内，由甲方支付合同总价的40%，计_____万元；形成中间成果并通过业主组织审查后，由甲方支付合同总价的30%，计_____万元；乙方提交最终成果并通过业主组织审查后30日内，支付该项工作经费剩余合同额。

实际付款根据财政资金拨付到位时间进行相应调整，发生质量问题或违约情况的予以扣减。

甲方取得合格增值税发票是支付款项的前提，发票经甲方及税局认证相符且达到合同付款条件后，甲方方可根据约定的付款进度及比例向乙方支付款项。

- 八、甲、乙双方违约责任

甲方：

由于变更计划、未按期提供研究工作必需的资料或工作条件不具备而造成乙方工作的返工、窝工或修改，甲方应按乙方实际消耗的工作量增付费用。

乙方：

1. 因本研究项目报告质量低劣引起返工或因乙方原因未按期提交研究报告，由乙方继续完善工作，并视造成损失大小减收工作经费。

2. 未按合同规定的期限提交研究成果，每拖延一天，应向甲方交纳相应部分工作经费千分之一的违约金。拖延超过15天的，甲方有权解除本合同并要求乙方承担违约责任。

九、其他

1．本合同未尽事宜，由双方协商解决。凡经双方同意，并经双方签字认可的有效文件均作为本合同的附件。

2．本合同经双方法定代表人（负责人）或授权代表签字并盖章后即生效，乙方完成委托工作内容，甲方向乙方结清费用并支付后失效。

3．因不可抗力影响工作正常进行时，工期顺延，双方均不承担责任。

4．本合同正本一式两份，双方各执一份，副本四份，双方各二份。

5．因本合同履行或与本合同有关的一切争议，双方一致同意由甲方住所地人民法院管辖。

6．本合同载明的地址适用于合同履行及其后可能的诉讼程序，寄送至该地址的书面通知、函件及诉讼文书等，受送达方必须签收，并在签收后3天内将回执寄送给送达方。如受送达方未签收，则留置之日或者邮件退回之日即为送达之日。联系地址变更的，应当书面通知对方，并由对方出具收到该书面通知的回执，变更自回执载明的收到之日起生效，否则变更无效。本合同未载明通讯地址的，以住所地为联系地址。

| 甲 方：江苏省铁路办公室 | 乙 方： |
| --- | --- |
| 法定代表人 或授权代表： | 法定代表人 或授权代表： |
| 联 系 人： | 联 系 人： |
| 地 址：南京市石鼓路69号 | 地 址： |
| 电 话： | 电 话： |
| 电 传： | 电 传： |
|  | 开户银行： |
|  | 帐 号： |
|  | 邮 编： |

第五章  采购需求

- 一、项目背景

- 江苏省区域路网内规划建设新线向北衔接山东省在建的济枣高铁，进而通过济南枢纽辐射山东半岛城市群与环渤海经济区，对促进苏北与鲁南区域跨省产业链经济要素流动、提升苏鲁交界区域路网韧性、助推淮海经济区发展、强化南京都市圈-济南都市圈-环渤海经济区的国家战略通道功能、推动长江经济带与黄河流域协同发展具有重要意义。

- 徐州至枣庄铁路（以下简称“徐枣铁路”）是《中长期铁路网规划》《江苏省“十四五”铁路发展暨中长期路网布局规划》规划研究项目。徐枣铁路是徐州“米字型”高铁网的重要组成部分，项目规划建设有助于完善区域枢纽格局，强化淮海经济区城市间的联系，进一步夯实徐州市作为淮海经济区中心城市的地位；同时北接在建济枣高铁辐射山东半岛城市群、环渤海经济区，南接淮宿蚌铁路、淮宿阜铁路等辐射皖江城市带、华中及以远地区等，对于推动跨区域要素流动，助推淮海经济区发展具有重要意义。

- 二、研究内容

- 1.区域社会经济发展条件分析

- 分析沿线地区经济、城市、产业等发展基础，总结区域对徐枣铁路的发展要求。

- 2.项目功能定位、建设必要性及技术标准分析

- 基于徐枣铁路在区域路网中所处位置及沿线地区社会经济发展需求研判，深入分析徐枣铁路在国民经济及路网中的意义作用，并从贯彻落实国家战略、完善区域路网结构、构建综合交通运输体系、促进经济高质量发展等方面分析项目建设必要性。梳理周边路网及相邻线路主要技术标准，结合徐枣铁路的功能定位和建设必要性，提出项目技术标准。

- 3.客运量预测

- 以徐枣铁路功能定位分析结论为基础，确定两者主要承担的客运量构成，并结合区域客运总量现状及趋势研判、客运流量及流向分布、沿线地区客运需求分析等，合理预测徐枣铁路不同建设时序情景下承担的客运量水平。

- 4.建设方案和建设时序

- 基于区域路网布局，结合运量水平、周边路网客运量分配情况，研究徐枣铁路的线路走向、站点设置等项目建设方案，形成运输组织方案和投资估算，并从路网结构、客运量水平、投资规模、政策符合性等角度出发，研判徐枣铁路的建设时序。

- 三、预期工作目标

- 1.形成《徐州至枣庄铁路技术方案咨询报告》。明确徐州至枣庄铁路在区域路网中的功能定位和建设必要性，提出线路走向、站点设置等项目建设方案，明确项目技术标准、建设时序、运输组织方案、投资预估算及经济评价等内容。

- 2.形成徐枣铁路线路方案平面图（含推荐方案及主要比较方案，比例1:10000）及相关图纸。

- 3.根据研究成果，为后续徐枣铁路项目纳规以及相关国土空间预控提供技术支撑。

- 四、进度计划

- 计划服务期为自合同签订之日起12个月。计划于2025年7月底完成工作大纲，2025年12月底前形成中间成果，2026年6月底前基本完成研究工作。根据相关要求做好各阶段性成果的提交，及后续各项工作配合。

第六章  响应文件格式

正/副本

响 应 文 件

项目编号：JSZC-320000-GXGC-C2025-0001

项目名称：徐州至枣庄铁路技术方案咨询项目

供应商（公章）：

年    月

目  录

| 评审索引 |  |
| --- | --- |
| 评审项 | 响应文件对应页码 |

一、响应函

（采购人名称）：

1.我方已仔细研究了徐州至枣庄铁路技术方案咨询项目采购文件（包括修改、澄清文件）的全部内容，且对采购文件无任何异议，并愿意以人民币（大写）              元（￥ 	       ）的磋商总价合同约定承担上述合同全部内容。

2.项目负责人姓名：            ，年龄：            。

3.我方承诺在响应有效期内不修改或撤销响应文件。否则，你方可不予退还我方的磋商保证金。

4.本响应文件有效期为自递交响应文件截止之日起90个日历日。

5.我方承诺所提交的响应文件及有关资料是完整的、真实的和准确的，否则，我方承担由此造成的任何损失及引起的任何后果。若我方已经收到成交通知书，我方将无条件的承认该成交通知书无效，对采购人不具有任何法律约束力。

6．如我方成交：

（1）我方承诺在收到成交通知书后，在成交通知书规定的期限内与你方签订合同。

（2）我方承诺按合同约定的期限，提供符合采购文件要求的全部服务。

（3）我方保证在收到成交通知书时按要求支付代理服务费。

7.如磋商后的最后报价函与本报价函内容有差异，以最后的报价函内容为准。

8．                （其他补充说明）。

供应商： （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人： （签字）

地址：

电话：

传真：

年  月  日

二、法定代表人身份证明或授权委托书

（一）法定代表人身份证明

供应商：

单位性质：

地    址：

成立时间：      年   月   日

经营期限：

姓名：    性别：    年龄：    职务：     ，系             （供应商）的法定代表人。

特此证明。

法定代表人有效期内的身份证正反面电子件：

供应商：           （公章）

法定代表人：（签字或签章）

年  月  日

（二）授权委托书

本人      （姓名）系        （供应商）的法定代表人，现委托      （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改徐州至枣庄铁路技术方案咨询项目响应文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：              。

代理人无转委托权。

法定代表人有效期内的身份证正反面电子件：

委托代理人有效期内的身份证正反面电子件：

供应商：            （公章）

法定代表人：            （签字或签章）

委托代理人：            （签字或签章）

年 月 日

第一部分、资格证明文件部分

- 1、提供法人或者其他组织的营业执照等证明文件

2、供应商资格承诺函

供应商资格承诺函

致：         （采购人）

在参与本次项目磋商中，我单位承诺：

（一）具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的条件：

1、具有独立承担民事责任的能力；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6、具有法律、行政法规规定的其他条件。

（二）本项目响应文件递交截止日期前，未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）中列入失信被执行人和/或重大税收违法案件当事人名单，未被中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入政府采购严重违法失信行为记录名单中。

（三）不存在以下情况：

1.为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务后再参加该采购项目的其他采购活动；

2.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商参加同一合同项下的政府采购活动的。

我方对上述承诺的真实性负责，在评审环节结束后，自愿接受采购单位（采购代理机构）的检查核验，配合提供相关证明材料，证明符合《中华人民共和国政府采购法》规定的供应商基本资格条件。如有虚假，将依法承担相应法律责任。

供应商名称（加盖公章）： ________

法定代表人或其委托代理人：__________________（签字或签章）

日期：_____年______月______日

说明：供应商承诺不实的，依据《政府采购法》第七十七条“提供虚假材料谋取中标、成交的”有关规定予以处理。

- 3、联合体协议书

联合体协议书

（所有成员单位名称）自愿组成              （联合体名称）联合体，共同参加 （项目名称）  磋商。现就联合体磋商事宜订立如下协议。

1、            （某成员单位名称）为         （联合体名称）牵头人。

2、联合体牵头人合法代表联合体各成员负责本磋商项目响应文件编制和合同谈判活动，并代表联合体提交和接收相关的资料、信息及指示，并处理与之有关的一切事务，负责合同实施阶段的主办、组织和协调工作。

3、联合体将严格按照采购文件的各项要求，递交响应文件，履行合同，并对外承担连带责任。

4、联合体各成员单位内部的职责分工如下：                         。

5、本协议书自签署之日起生效，合同履行完毕后自动失效。

6、本协议书一式   份，联合体成员和采购人各执一份。

注：本协议书由委托代理人签字的，应附法定代表人签字的授权委托书。

牵头人名称：                     （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：        （签字或签章）

成员一名称：                    （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：       （签字或签章）

年    月     日

4、本项目的特定资格要求（根据磋商公告本项目的特定资格要求提供相应的材料；未要求的，无需提供）

- 5、本项目执行的其他政府采购政策（对小微企业的报价给予价格扣除（监狱企业、残疾人福利性单位视同小微企业；监狱企业、残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策））

- （一）中小企业声明函

（注：符合中小企业划型标准的企业请提供本函，不符合的不提供本函）

本公司（ 联合体 ）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（ 联合体 ）参加  （ 单位名称 ） 的 （ 项目名称 ） 采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业 （含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业 ）的具体情况如下：

1. （ 标的名称 ） ，属于 （ 采购文件中明确的所属行业 ） ；承建（承接）企业为 （ 企业名称 ） ，从业人员     人，营业收入为    万元，资产总额为    万元¹，属于 （ 中型企业、小型企业、微型企业 ） ；

2. （ 标的名称 ） ，属于 （ 采购文件中明确的所属行业 ） ；承建（承接）企业为 （ 企业名称 ） ，从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于 （ 中型企业、小型企业、微型企业 ） ；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

1 从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

- （二）监狱企业证明

（注：符合条件的监狱企业请提供本函，不符合的不提供本函）

省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

单位名称（盖章）：

日  期：

- （三）残疾人福利性单位声明函

（注：符合条件的残疾人福利性单位请提供本函，不符合的不提供本函）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

- 第二部分、商务技术文件部分

1、分项报价表

（如果有，格式自拟）

供应商：（公章）

法定代表人或其授权代表：（签字或签章）

日期：

2、供应商基本情况表

| 企业名称 |  |  |  | 成立日期 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业法人统一社会信用代码 |  |  |  |  |  |  |
| 注册资本 |  |  |  | 企业类型 |  |  |
| 批准登记机关 |  |  |  |  |  |  |
| 法定代表人 |  |  |  | 营业期限 |  |  |
| 资质类型 |  |  |  | 资质等级 |  |  |
| 主营业务 |  |  |  |  |  |  |
| 地 址 |  |  |  |  |  |  |
| 开户银行 |  |  |  |  |  |  |
| 开户行号 （如有） |  |  |  |  |  |  |
| 银行账号 |  |  |  |  |  |  |
| 电 话 |  |  | 传 真 |  |  |  |
| 邮 箱 |  |  | 邮 编 |  |  |  |
| 联系人 |  |  | 联系方式 |  |  |  |

兹声明上述信息是真实、正确的，并提供了全部能提供的资料和数据；如我方提供的证明材料有虚假情况，愿承担相应后果。

供应商：（公章）

法定代表人或其授权代表：（签字或签章）

日期：

3、评审标准相应的商务技术资料（按采购文件第三章评审办法规定的评审标准提供评审资料。）

3-1企业类似业绩一览表

| 序号 | 合同签订时间 | 项目名称 | 铁路等级 | 项目简介 | 业主名称 | 合同执行状态 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |

注：根据评标办法提供相关证明材料。

供应商：（公章）

法定代表人或其授权代表：（签字或签章）

日期：

3-2拟派项目团队人员情况表

| 序号 | 拟在本项目担任的职务 | 姓名 | 年龄 | 职称 | 专业 | 执业资格 | 执业资格编号 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目负责人 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ... | …… |  |  |  |  |  |  |  |

注：（1）根据评标办法提供相关证明材料。

（2）项目组主要人员在项目执行过程中未得到采购人书面同意不得更换。

供应商：（公章）

法定代表人或其授权代表：（签字或签章）

日期：

- 3-3项目主要人员资历表

| 姓名 |  | 职务 |  | 职称 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 年龄 |  | 拟任职 |  | 单位任职时间 |  |
| 参加过的主要项目 |  |  |  | 担任职务 |  |
| 1.业主单位名称： 2.项目名称： 3.合同金额： 4.铁路等级： |  |  |  |  |  |
| 1.业主单位名称： 2.项目名称： 3.合同金额： 4.铁路等级： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |

注：供应商须提供表列人员的业绩证明材料，包括项目合同复印件或业主证明材料或可以有效证明表列人员的业绩资料。

供应商：（公章）

法定代表人或其授权代表：（签字或签章）

日期：

- 工作大纲

- 研究范围和内容认识和理解

- 工作思路和计划

- 研究方法和技术路线

- 研究成果形式及要求把握理解

- 项目实施保障措施

- 后续服务

- 采购文件要求的其他内容以及供应商认为必要的其他内容

最后报价函

江苏省铁路办公室（采购人全称）：

1.经磋商小组与我方根据徐州至枣庄铁路技术方案咨询项目（项目名称）采购文件（含澄清、修改文件）及我方提交的首次响应文件进行磋商后，现我方提交最后报价函。我方愿以人民币（大写）                         元（RMB￥              元）的最后报价，优质承担并完成上述合同全部内容。

对我方首次提交的响应文件予以修正的内容还有                            。

2.本最后报价函是我方响应文件的组成部分。若最后报价函与我方首次递交的响应文件的内容有差异，以最后的报价函内容为准。

3．                                        。

供应商：（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：（签字或签章）

地址：

电话：

传真：

年   月   日

注：本最后报价函必须加盖供应商公章或由法定代表人（或其委托代理人）签字或签章，若未盖单位章也无法定代表人（或其委托代理人）签字或签章，则为无效报价函。

本报价函无需装订在响应文件中，请在参与本项目磋商会议前提前准备好已盖章或已签字的最后报价函（无需载明最后报价，由供应商在磋商现场进行最后报价）。