无 锡 市 政 府 采 购

公   开

招  标  文 件

（全流程电子化,暗标）

政府采购编号：JSZC-320292-ZQHJ-G2024-0084

采购项目名称：经开区城市环境维护-景观绿化项目

采购人：江苏无锡经济开发区执法监督局

采购代理机构：中企华建友工程管理有限公司

二○二四年十一月

目    录

第一部分    投标邀请

第二部分    投标供应商须知

第三部分    采购需求

第四部分    合同条款及格式

第五部分    附件（投标文件格式）

# 第一部分．投标邀请函

中企华建友工程管理有限公司受江苏无锡经济开发区执法监督局的委托，对其经开区城市环境维护-景观绿化项目进行公开招标，欢迎你单位参加投标并提请注意下列附表中的相关事项：

| 序号 | 内容 |
| --- | --- |
| 1 | 项目名称：经开区城市环境维护-景观绿化项目 政府采购编号：JSZC-320292-ZQHJ-G2024-0084 采购方式：公开招标（暗标） |
| 2 | 采购人：江苏无锡经济开发区执法监督局 联系地址：无锡市经济开发区震泽路688号 采购代理机构：中企华建友工程管理有限公司 采购机构地址：无锡市惠山大道88号明都大厦9号楼19楼1908室 |
| 3 | 采购项目概况、要求： - 项目概况：本项目为经开区城市环境维护-景观绿化项目，对无锡经济开发区尚贤河湿地公园、贡湖湾湿地公园、梁塘河湿地公园、特色小游园、垃圾分类科普园，以及部分小区周边绿地以及人行道等进行维护提升。具体要求详见“采购需求”。 2.招标范围：主要对无锡经济开发区尚贤河湿地公园、贡湖湾湿地公园、梁塘河湿地公园、特色小游园、垃圾分类科普园，以及部分小区周边绿地以及人行道等进行维护提升，具体详见清单； - 3.服务期限：60日历天（具体开工日期以开工令签发日期为准，完工日以承包人取得发包人书面工程验收合格证明之日为准）； - 4.误期违约金：每延误一日，应按签约合同价的万分之五的标准向发包人支付违约金。 - 5.服务标准：质量达到国家及行业合格标准，且必须符合采购人考核合格要求； - 绿化养护期：一年；质量保修期：两年。质量保修期自工程竣工验收合格并交付发包人之日起计算。 - 6.本项目是否专门面向中小微企业：否； 本项目标的所属行业：其他未列名行业。从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。 本项目采购预算金额：3582.622406万元。 本项目面向中小企业预留的采购份额如下：不低于中标金额的40.00%； 本项目投标最高限价（人民币）：3582.622406万元。超过最高限价的按无效响应文件处理。 |
| 4 | - （一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定： - 1.投标供应商应为中华人民共和国境内注册、具有独立法人资格； - 2.[拟派项目负责人和授权委托人]提供[与本企业签订的劳动合同和本企业为其缴纳的近一年中任意一个月（不含投标当月）社保机构出具的社会保险的证明（法人除外）]（如供应商成立时间迟于要求的开始月份，则时间要求为供应商成立时间至截止时间；法定代表人亲自参加投标的除外)； - 3.具有投资参股关系的关联供应商，或具有直接管理和被管理关系的母子公司，或同一母公司的子公司，或法定代表人或单位负责人为同一个人的两个及两个以上供应商，不得同时参加本项目的投标，否则其投标均作为无效报价处理。 （二）落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目非专门面向中小企业采购（残疾人福利性单位、监狱企业视同小型、微型企业）；供应商若为大型企业，须将不低于投标报价金额的40.00%份额分包给一家或者多家中小企业。提供供应商与分包单位签订的分包意向协议，并明确分包比例及金额。 注：接受分包合同的中小企业与分包企业之间不得存在直接控股、管理关系。 （三）本项目的特定资格要求： 1.投标供应商未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。 （四）本项目不接受联合体参与投标。 注： 1.采购人及采购代理机构有权对以上资格条件进行核查，如供应商有弄虚作假行为或不具备以上条件的将取消投标资格。 2.按照《政府采购法实施条例释义》，法人的分支机构由于其不能独立承担民事责任，不能以分支机构的身份参加政府采购，只能以法人身份参加。但银行、保险、石油石化、电力、电信等有行业特殊情况的，可以分支机构参加政府采购和签订合同。 3.重大违法记录是指投标供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。（根据财库（2022）3号文，较大数额罚款认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定。） |
| 5 | 获取招标文件的方式、地点： 1.潜在投标供应商可在项目招标公告附件中查看公开招标文件，如确定投标，必须在苏采云平台（http://jszfcg.jscz.gov.cn/jszc/login）中免费下载公开招标文件（“无锡政府采购网--江苏省政府采购（苏采云）平台或“政府采购客户端（苏采云）”中免费下载文件（“项目参与”——找到需要获取招标文件的项目，点击“我要参与”——“参与投标”——“下载文件”）），完成项目报名，将苏采云平台中下载的招标文件（后缀名为“.kedt”）导入到“政府采购客户端”，离线按要求编制并加密投标文件（使用“CA数字证书”），导出加密的投标文件（后缀名为zip，不得超过150M）并在苏采云平台上传该加密的投标文件，对招标文件各项内容做出实质性响应，否则其投标文件无效。 2.招标文件（后缀名为“.kedt”）、“苏采云”系统供应商操作手册及政府采购客户端工具也可通过“苏采云”系统--已参与项目--报名详情页面内相应链接进行下载。 3.政府采购客户端工具及“苏采云”系统供应商操作手册可访问江苏政府采购网--办事指南--“资料下载”进行下载《“苏采云”系统供应商操作手册及政府采购客户端工具》或可至无锡政府采购网--下载专区--“苏采云”栏目下载《“苏采云”系统供应商操作手册》。 4.招标文件获取时间：本项目采购公告发布之日起五个工作日内(法定假日休息)，每天00:00-12:00，12:00-23：59时。 |
| 6 | 投标供应商要求澄清招标文件的截止时间：2024年 11 月 19 日11：00时前，以书面形式和电子邮件形式发送给采购代理机构。（采购代理机构电子邮箱296492564@qq.com） 采购人对招标文件澄清、修改的时间：投标截止时间15日前，以书面（或电子邮件）形式通知所有获取招标文件的潜在供应商并发布更正公告。 现场踏勘：各供应商可自行踏勘现场。未踏勘现场或踏勘工作不详细的供应商中标后，不得以不完全了解现场情况为理由而向采购人提出任何索赔或其他要求，对此采购人不承担任何责任并将不作任何答复。 |
| 7 | 投标保证金：响应苏财购【2020】52号文要求，本项目不要求递交投标保证金。 |
|  | 履约保证金：合同价10%的履约保证金或以发包人认可的银行保函的方式按合同价的10%提供履约保函。 |
| 8 | 投标有效期：投标截止之日起90天 |
| 9 | 投标文件接收信息： 网上报价截止时间：2024年 12 月 05 日09:30（报价截止时间后的投标文件恕不接受） 网上解密时间：2024年 12 月 05 日09:30 本项目采购文件规定的供应商按时在线解密方式：开启时间后30分钟内，通过“苏采云”系统（使用“CA数字证书”）解密。 递交地点：“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）“报名详情” 开标地点：“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）“开标大厅”特别提醒： 若资格审查中或评审过程中，采购人/代理机构/评标委员会对投标文件存在疑问，投标供应商被授权委托人须在接到在线询标函后30分钟内，在开标界面在线以澄清函回复并签章；若投标供应商被授权委托人未在规定时间内按上述要求做出回复，则视为投标供应商默认资审结果或评审结果。 |
| 10 | 评审时间：2024年 12 月 05 日 评审地点：苏采云平台（http://jszfcg.jscz.gov.cn/jszc/login） |
| 11 | 确定中标单位时间：2024年 12 月 05 日 |
| 12 | 投标文件制作要求： 1.因本项目作为采用线上电子开评标（网上不见面开标），供应商在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。 2.中标供应商在收到中标通知书后与采购人签订合同前，必须提供与系统中电子投标文件一致的纸质投标文件一式三份。 3.供应商请仔细阅读供应商注册流程和公开招标文件中关于电子开评标等相关事项，如有问题可发送邮件或移动电话咨询。 4.本次采购采用“苏采云”系统进行采购活动，招标文件发布、报价、评审和中标结果发布全程电子化。 |
| 13 | 本项目监督管理部门：江苏无锡经济开发区财政局 |
| 14 | 有关本次采购活动程序方面的问题，可来人、来函（传真）或电话联系。 采购人：江苏无锡经济开发区执法监督局 统一信用代码：11320200MB18035269 联系人：周晓铭、金琰栋 联系电话：0510-85857291 联系地址：无锡市经济开发区震泽路688号 采购代理机构：中企华建友工程管理有限公司 代理机构统一社会信用代码：913208917505004933 联系人：黄秀秀、梁莉洁 联系电话： 0510-83128275，13585075219 联系地址：无锡市惠山大道88号明都大厦9号楼19楼1908室 邮箱：296492564@qq.com |
| 15 | 潜在投标供应商访问江苏省政府采购（苏采云）平台的网络地址和方法： 1.请有意参加本项目投标的供应商按以下流程进行操作： （1）潜在供应商访问江苏省政府采购（苏采云）平台的方法：“苏采云”系统用户注册--获取“CA数字证书”--CA绑定与登录--网上报名--下载招标文件（后缀名为“.kedt”）--将后缀名为“.kedt”的招标文件导入政府采购客户端工具--制作投标文件--导出加密的投标文件（后缀名为zip）--通过“苏采云”系统上传投标文件。 （2）“苏采云”系统使用的数字证书及电子签章为“意源”CA数字证书和“方正”电子签章。办理流程：详见《江苏省政府采购数字证书（供应商）CA及电子签章办理指南》，具体网址：http://jsxcmm.com/help/gys.html。请相关供应商提前完善相应办理材料。办理地点：无锡市公共资源交易中心（无锡市滨湖区观山路199号）12号楼二楼5号、6号窗口。 （3）咨询电话：供应商注册：0519-86722801、0519-86722806，CA及电子加盖公章或签电子公章：0510-81827781，其他事项：0510-81827730。 （4）潜在供应商访问“苏采云”系统的网络地址和方法：“苏采云”系统的网址：http://jszfcg.jsczt.cn/。 （5）采购文件（后缀名为“.kedt”）、供应商操作手册及政府采购客户端工具也可通过“苏采云”系统--已报名项目--报名详情页面内相应链接进行下载。 （6）招标代理机构（采购代理机构）将数据电文形式的采购文件加载至“苏采云”系统，供潜在供应商下载或者查阅。 （7）苏采云系统使用谷歌浏览器参与不见面开标。 |
| 16 | 本项目图纸获取方式：请各潜在投标供应商通过电子邮件形式联系采购代理机构，采购代理机构将图纸以电子邮件形式发送给各潜在投标供应商。（采购代理机构电子邮箱296492564@qq.com） |

# 第二部分. 供应商须知

（一）遵循原则：

公开透明原则、公平竞争原则、公正原则和诚实信用原则。

（二）采购文件：

1.采购文件包括文件目录所列全部内容，供应商应仔细阅读，并在投标文件中充分响应采购文件的所有要求。

2.投标供应商登录“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）在线申请获取采购文件及有关资料，按采购文件要求提交全部资料并对采购文件各项内容做出实质性响应，否则投标无效。

3.投标供应商一旦参加本项目投标，即表明承诺接受了本采购文件中所有条件和规定。

4.采购文件仅作为本次采购招标使用。

（三）采购文件的解释：

1.供应商如有需要对采购文件要求澄清的问题，请以书面提出，并按“投标邀请”规定的时间将书面及电子邮件（两种形式均须发送）至中企华建友工程管理有限公司，联系方式详见投标邀请。

2.采购人、中企华建友工程管理有限公司将按“投标邀请”规定的时间对供应商针对采购文件书面提出的要求澄清的问题进行答疑。

3.本文件的最终解释权归采购人。

（四）采购文件的补充或修正：

1．采购人或者采购代理机构可以对已发出的采购文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改将在江苏政府采购网、无锡政府采购网上发布澄清公告。澄清或者修改的内容为采购文件的组成部分。

2.澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构将在投标截止时间至少15日前，在江苏政府采购网、无锡政府采购网上发布更正公告，并用书面（或电子邮件）形式通知所有获取招标文件的潜在供应商；不足15日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

3.投标供应商应于投标截止之日前以书面回函中企华建友工程管理有限公司，确认已收到修改文件或延期开标通知，逾期不回视同收到此公告。因供应商未及时全面地关注更正公告导致其提交的响应材料不符合采购人要求，而造成的损失及风险（包括但不限于未中标）由投标供应商自行承担。

（五）投标文件的组成（相应内容上传至投标客户端）：

1. 资格、资信证明文件（相关证明材料扫描后上传）：

（1）关于资格的声明函（格式见附件）；

（2）具有独立承担民事责任能力的投标供应商营业执照原件扫描件；

（3）投标供应商法定代表人授权委托书（法定代表人亲自参与投标的除外，格式见附件,供应商如为分支机构的，请自行将 “法定代表人”更改为“负责人”，如分支机构投标时涉及到招标文件中“法定代表人”要求的部分，其具体要求视同本条规定）；

（4）投标供应商法定代表人身份证及法定代表人授权代表身份证（提供正、反面原件扫描件）；

（5）[拟派项目负责人和授权委托人]提供[与本企业签订的劳动合同和本企业为其缴纳的近一年中任意一个月（不含投标当月）社保机构出具的社会保险的证明（法人除外）](提供劳动合同原件扫描件和本企业为其缴纳的含有县(区)级及以上社保部门电子签章或带二维码验证的社保证明扫描件；如供应商成立时间迟于要求的开始月份，则时间要求为供应商成立时间至截止时间；法定代表人亲自参加投标的除外)；

（6）投标供应商提供[近一年中任意一个月份(不含投标当月)的财务状况报告（资产负债表和利润表）]或[由会计师事务所出具的(2023年度）的审计报告]（提供原件扫描件）；

（7）投标供应商提供近一年中任意一个月份(不含投标当月)的依法缴纳税收的相关材料扫描件（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）（提供原件扫描件）；

（8）投标供应商提供近一年中任意一个月份(不含投标当月)的依法缴纳社会保障资金的相关材料扫描件（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）（提供原件扫描件）；

（9）承诺书（格式见附件）

*注：上述资格、资信证明文件供应商必须按要求全部提供，必须确保所有证明文件均为真实的、有效的且清晰的。如上述资格、资信证明文件遇有国家相关政策规定可不具备的，必须提供相关政策规定或相关单位出具的有效证明复印件或扫描件。供应商法定代表人或法定代表人授权代表为外籍、港、澳、台地区人士的，其身份证明须提供有效的护照或港澳同胞来往内地通行证、台湾同胞来往大陆通行证，或其它可在中国大陆有效居留的许可证明。

2.补充证明文件：

- 投标供应商简介和经营情况说明；

- 项目管理机构配备情况表（格式见附件）；

- 拟派项目负责人简历表（格式见附件）；

- 拟投入的主要机械设备表（格式见附件）

- 投标偏离表（格式见附件）；

- 供应商类似业绩一览表（格式见附件）；

- 中小企业声明函；（投标供应商为中小企业的必须提供，格式见附件）

- 省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件；（供应商为监狱企业的必须提供）

- 残疾人福利性单位声明函；（供应商为残疾人福利性单位的必须提供，格式见附件）

- 其他投标供应商认为有必要提供的证明资料（参考评分标准）。

3.投标函部分：

（1）投标函（格式见附件）；

（2）开标一览表（格式见附件）；

（3）细目报价表（格式见附件）；

4.报价文件（格式见附件）；

5.技术文件（暗标部分） ：

（1）总体概述、服务总体设想、方案针对性；

（2）本项目提升方案和技术措施；

（3）快速保障应急预案；

（4）安全作业保障措施；

（5）文明作业及环境保护（降尘降噪）措施；

（6）精细化管理提升方案；

（六）报价要求：

1.供应商报价应包括从项目投标起到项目完成所发生的一切费用（含税金），即完成本项目服务的全部费用。

2.本项目报价文件内报价根据招标文件提供的工程量清单，以及有关规定并结合市场因素报价。报价必须是唯一的，任何有选择的报价将不予接受。

3.供应商可先到现场踏勘以充分了解项目位置、情况、道路及任何其他足以影响承包价的情况，任何因忽视或误解项目情况而导致的索赔申请将不被批准。

4..投标文件报价中的单价和总价全部采用人民币表示。

5.经评标委员会认定投标供应商的投标报价明显低于其他通过符合性审查投标供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约，投标供应商必须在一小时内提供书面说明，必要时提交相关证明材料以证明其报价合理性。投标供应商不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

（七）投标文件的编制要求：

1．所有文件、往来函件均应使用简体中文（规格、型号辅助符号除外）。

2．投标文件由投标供应商按给定格式如实填写（编写），须有法人（盖章）、法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章，方为有效，未尽事宜可自行补充。

3．如无特别说明，投标供应商报价一律以人民币为报价结算货币，结算单位为“元”。

4．投标文件格式部分，应由投标供应商按给定格式提供，不得更改。

5．投标文件应按“投标文件的组成”的顺序制作。

6．投标费用自理。

7.暗标编制要求：本项目采用暗标形式，投标供应商须按评分标准的相关要求对商务部分和技术部分分别进行制作。其中技术部分属于暗标，投标供应商在制作技术部分相关内容时不得有体现投标供应商身份的内容，否则投标无效。

上述评分标准中技术部分不得有体现投标供应商身份的内容是指：

1）技术部分不得出现能够体现投标供应商身份、名称的相关描述、材料、文件等内容；

2）技术部分不得更改，不得在其中涂改、标注或做任何可以辨认投标供应商及所属人员身份的名称、印章、商标等标记；

3）技术部分应当版面整洁、字迹清楚、不许批注或进行底纹、阴影、水印等特殊设置，不得采用任何不符合常规、有别于其他投标供应商的特殊做法；

4）不得有其他体现投标供应商身份的内容。

5）排版要求：使用word文件形式，页边距上下左右各为2.5厘米，字体为小四号宋体，不得出现手写；单倍行间距；不得有任何加粗、斜体、下划线、边框、底纹、阴影等标记；不得有空白页；不得设置页眉，页脚只准出现页码，设在页脚对中位置，页码应当连续；编制目录，从目录页后开始编制页码，页码采用宋体五号阿拉伯数字小写（如1、2、3…）；段落设置时“”“不勾选”。

图表中字体用宋体字，字号不作限制。

8．投标供应商应由其法定代表人或法定代表人授权代表在规定的网上投标时间内，凭CA数字证书登陆江苏省政府采购（苏采云）平台获取招标文件，并在投标截止时间之前上传投标文件。

9．投标供应商应对CA数字证书妥善保管，如被他人盗用投标，后果自负。

10．投标供应商按招标文件规定的网上解密时间进行解密，如未按时解密后果自负。

11．投标供应商应当对招标文件提出的要求和条件作出实质性响应，并在电子投标系统逐条应答。

12．投标供应商应对要求提供的资格证明文件（如资质证书、资格证书）、技术资料（如白皮书、彩页、手册、检测报告等）扫描上传至投标系统。

13．投标供应商进行网上报价请参照《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作指南》（网址：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html）。

（八）无效投标文件的确认：

供应商有下列情况之一者，其投标文件无效：

- 未按规定在江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）首页入口进行供应商注册的；

- 电子投标文件未按规定期限报价的，纸质投标文件（如有）未按规定的期限、地点送达的；

- 电子投标文件未按采购文件要求签章的；

- 投标供应商未按采购文件要求解密投标文件的；

- 投标供应商的法定代表人授权代表无法定代表人授权委托书的；

- 投标供应商为分支机构，无委托投标授权书的；

- 不具备采购文件中规定的资格要求及未按招标文件规定的要求提供资格证明文件的；

- 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

- 投标文件未按招标文件规定的格式、内容和要求填写、制作的；

- 投标文件书写潦草、字迹模糊不清、无法辨认的；

- 投标文件中有招标文件未允许提供的选择性内容的；

- 恶意串通其他投标供应商，故意哄抬价格或压价的；

- 提供虚假材料的（包括工商营业执照、财务报表、资格证明文件等）；

- 不同投标供应商投标文件中的项目相关人员出现同一人的；

- 不同投标供应商聘请同一人为其投标提供技术或经济咨询服务的；

- 不同投标供应商的单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的；

- 不同投标供应商的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

- 投标文件商务标（明标）中同一方案有选择性报价且未声明以哪一个为准的；

- 商务标（明标）和技术方案（暗标），未分别制作的；其中某一标被本项目评委确认为无效投标文件的；

- 未按要求提供技术文件的；

- 投标文件商务标开标一览表中的投标报价与系统报价确认环节的投标报价不一致的；

- 超过招标文件规定的最高限价的；

- 评标委员会认为投标供应商的报价明显低于其他通过符合性审查投标供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，要求其在规定的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标供应商不能证明其报价合理性的；

- 未通过初步资格性审查、投标文件资格性检查、投标文件符合性检查的；

- 列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的；

- 投标供应商的投标报价畸高或畸低，但投标总报价与各分项报价不能相互对应，在询标时没有合理的解释或者不能提供计算依据和报价依据的；

- 不同投标供应商的投标文件的目录序号、排版格式、文字风格等存在明显的相似性或一致性，特征显示由同一单位或者同一个人编制的；

- 不同投标供应商投标文件内容存在非正常一致、项目组成员或者联系人员出现同一人、投标文件中错误（或异常）一致或雷同、电子文档信息一致或雷同的；

- 不同投标供应商的委托代理人、项目负责人以及其他相关人员有在同一个单位缴纳社会保险的；

- 同一投标文件中单位名称落款与公章不是同一单位的；

- 不同投标供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜的；

- 不同投标供应商的投标文件由同一台电脑编制或者同一把数字证书加密锁加密或者同一台附属设备打印的；

- 各投标供应商的投标文件上传使用的MAC地址和IP地址一致的，不同投标文件留有相同标记标识、存在两处以上一致性错误或雷同等情况，视为投标供应商相互围标、串标,其投标无效；

- 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商；

- 电子投标文件与招标文件要求格式不一致而无法导入计算机评标系统；

- 启用投标文件电子文本的项目，投标供应商因自身原因造成投标文件电子文本无法导入应急开评标系统的，视为放弃其投标；

- 投标文件内容不全或不符合法律法规和招标文件中规定的其他实质性要求的。

- 技术方案（暗标）中出现该投标供应商单位名称、简称、人员姓名、Logo、商标、电话号码等任何标识标记及其他暗示性标志的；

- 商务标（明标）和技术方案（暗标），其中某一标被本项目评委确认为无效投标文件的；

（九） 开标、评标：

1．代理机构将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标供应商应当按照《“苏采云”系统供应商操作手册》规定，参加开标活动和在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。

2.开标仪式由代理机构组织。苏采云系统将自动对项目进行开标，并宣布各投标供应商名称和投标价格。

3.投标供应商在开标过程中涉及的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《“苏采云”系统供应商操作手册》规定执行。

4.投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《“苏采云”系统供应商操作手册》规定提出，如苏采云系统中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

5．解密时，供应商须自行准备设备（包括但不限于笔记本电脑、无线网络）登录“江苏省政府采购（苏采云）平台”，按采购文件规定时间解密后，在评审过程中保持在线，等待评标委员会的询问，并等待评审结果，中途不得离开。如未按要求应答，由此所产生的损失及风险由供应商自行承担。

6．投标截止时间后参加投标的供应商或解密投标文件的供应商不足三家的，不开标；开标后，所有投标供应商可在线上开标大厅中看到所有投标供应商的投标报价。

7．投标文件的审查

(1) 投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

①投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

②大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

③单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

④总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

⑤同时出现两种以上不一致的，按照上述①-④款规定的顺序修正。修正后的报价经供应商书面澄清、说明或者补正，并加盖供应商公章，或者有法定代表人或其授权的代表签字作为确认后产生约束力，供应商不确认的，其投标无效。

(2)电子投标文件与纸质投标文件（如有）不符的，以电子投标文件为准。

(3)投标供应商未参加开标的，视同认可开标结果。

8．评标程序

8.1公开招标采购项目开标结束后，投标文件资格性检查由采购人或采购代理机构组建的资格审查小组负责。

8.2投标文件初审。初审分为资格性检查和符合性检查。

A．资格性检查。采购人或采购代理机构依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的资格、资信证明文件等进行审查；投标截止时间前通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等渠道查询相关供应商主体信用记录，对列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，拒绝其参与政府采购活动。采购人或采购代理机构通过相关渠道查询的供应商主体信用记录，与项目其他采购资料一并保存。

B．符合性检查。评标委员会依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

(2)澄清有关问题。对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以通过江苏省政府采购（苏采云）平台发起询标，要求投标供应商作出必要的澄清、说明或者纠正。投标供应商的澄清、说明或者补正应当通过江苏省政府采购（苏采云）平台，由其授权的代表应答并加盖电子公章，且不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

(3)比较与评价。评标委员会按招标文件中规定的评标方法和标准，对资格性检查和符合性检查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

8.3评标委员会组长负责具体的评标事务，并独立履行以下职责：

8.3.1审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

8.3.2要求投标供应商对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

8.3.3对投标文件进行比较和评价；

8.3.4根据招标文件评分办法，向采购人推荐3名中标候选供应商；

8.3.5向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为。

8.4评委会成员应当履行下列义务：

8.4.1遵纪守法，客观、公正、廉洁地履行职责；

8.4.2按照招标文件规定的评标办法和评标标准进行评标，对评审意见承担个人责任；

8.4.3对评标过程和结果，以及投标供应商的商业秘密保密；

8.4.4参与评标报告的起草；

8.4.5配合采购人及采购代理机构答复投标供应商提出的质疑；

8.4.6配合有关部门的投诉处理工作。

9．评标标准：

投标供应商通过资格性与符合性审查的，方可进入比较与评价程序。

比较与评价采用综合评分法（计分均保留2位小数），评标委员会遵循公平、公正、择优原则，独立按照评分标准分别评定投标供应商的分值；评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标供应商为排名第一的中标候选人。未列入本评分标准的其他条件不作为评分内容。

9.1评分项目及分值（总分100分）

本项目采用暗标形式，投标供应商须按评分标准的相关要求对商务部分和技术部分分别进行制作。其中技术部分属于暗标，投标供应商在制作技术部分相关内容时不得有体现投标供应商身份的内容，否则投标无效。

商务部分（明标）：

（1）投标报价                                 30分

（2）投标供应商评价                           22分

技术部分（暗标）：

（1）技术标                                   48分

9.2各项目评分标准

商务部分（明标）：

（1）投标报价（30分）

1）本项目采购人设最高限价，高于最高限价的按无效报价处理。

2）采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标供应商的价格分统一按照下列公式计算：

投标报价得分=（评标基准价／投标报价）×30

备注：小微型企业价格扣除：专门面向中小/小微企业的项目不做价格扣除。

1.对小型和微型企业价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。如大中型企业与小微企业组成联合体或者大中型企业向小微企业分包的，对联合协议或者分包意向协议约定小微企业合同份额占到合同总金额40%以上的，采购人、采购代理机构要对联合体或者大中型企业的报价给予4%的扣除。参加报价的中小企业，应当按照《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2020]46号）的规定提供《中小企业声明函》（格式见附件）（中小企业划型标准详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业〔2011〕300号）。（按属于小、微型投标供应商产品报价明细表认真填写，如未按要求填写和提供有效证明或相关内容表述不清的，不得享受价格扣除。）

2.监狱企业视同小型、微型企业，对其产品价格给予10%的扣除，用扣除后

的价格参与评审。参加投标的监狱企业，应当按照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）的规定提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件扫描件。

３.残疾人福利性单位视同小型、微型企业，对其产品价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。参加投标的残疾人福利性单位，应当按照《财政部、民政部、中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定提供《残疾人福利性单位声明函》。

4.残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

（2）投标供应商评价（22分）

1）投标供应商具有有效的质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书，有一个得1分，本项最高得3分。（投标时需提供认证证书和“全国认证认可信息公共服务平台”http://cx.cnca.cn 查询截图的原件扫描件并加盖电子签章上传在投标文件中；未按要求提供的不得分。）

2）投标供应商自2021年9月1日以来承担过类似项目的，有一个得1分，最高得2分。（时间以合同签订时间为准，投标时需提供合同原件扫描件并加盖电子签章上传在投标文件中，未按要求提供的不得分。）

3）投标供应商上述所承接的项目获得过市级及以上优质项目的，有一个得1分，本项最高得2分。（投标时须提供证书原件或表彰文件的原件扫描件并加盖电子签章上传在投标文件中，未按要求提供的不得分）

4）人员配备（8分）

A.项目技术负责人（2分）：

项目技术负责人具有园林绿化相关专业高级及以上职称的，得2分；具有园林绿化相关专业中级职称的，得1分；本项最高得2分。

B.专业技术人员（技术负责人除外）（6分）

①配备持有园林绿化相关专业中级及以上职称证书的，每有1人，得0.5分，最高得2分；在此基础上，同时持有绿化工中级及以上技能等级证书的，每有1人，得0.5分，最高得2分；本项最高得4分。

②配备持有特种作业人员中具有高处作业特种工证书的，每有1人，得0.5分，本项最高1分。

③配备持有特种作业人员中具有电工特种工证书的，每有1人，得0.5分，本项最高1分。

注：上述人员不可兼任，投标文件须提供上述人员有效的[相关证书原件、与本企业签订的劳动合同原件、（由社保收缴部门出具的本企业为其依法缴纳的近一年中任意一个月（不含投标当月）的带有社保部门红章或含有县(区)级及以上社保部门电子签章或带二维码验证的原件（如投标供应商新成立确实无法提供的，须提供与本企业签订的劳动合同原件））]扫描件并加盖电子签章放入补充证明文件中，不提供不得分。园林绿化相关专业职称证书是指：与园林绿化工程规划、设计、施工及养护管理相关的专业，包括园林（含园林规划设计、园林植物、风景园林、园林绿化等）、园艺、城市规划、景观、植物（含植保、森保等）的职称证书。

5）车辆设备（7分）

①投标供应商配备装载机的，有一辆得1分，最高得1分；

②投标供应商配备高空作业车（最大起重高度≥14m），有一辆得1分，最高得1分；

③投标供应商配备应急移动泵车（排水量≥500m3/h），有一辆得1分，最高得1分；

④投标供应商配备无泄漏式垃圾车（载质量≥3吨），有一辆得0.5分，最高得1分；

⑤投标供应商配备多功能抑尘车（喷雾射程≥80m），有1辆得0.5分，本项最高得1分；

⑥投标供应商配备高压冲水车（载质量≥8吨），有1辆得0.5分，本项最高得1分；

⑦投标供应商配备厢式运输车，有一辆得0.5分，最高得1分。

注：投标时，自有设备：需提供[购置发票原件、含车牌的车辆实景照片（车辆正前方、侧后方各一张）、自有车辆需提供购置发票原件、行驶证或车辆登记证原件]等相关证明材料的扫描件加盖电子签章上传在投标文件中；未按要求提供资料的不得分。

租赁设备、租赁车辆：除按“自有设备”“自有车辆”要求提供证明材料外（购置发票仅需提供复印件或原件扫描件）并加盖电子签章上传在投标文件中，还另需提供租赁协议及租赁费发票原件扫描件并加盖电子签章上传在投标文件中；未按要求提供资料的不得分。

技术部分（暗标）：

技术部分属于暗标，投标供应商在制作技术部分相关内容时不得有体现投标供应商身份的内容，否则投标无效。

（1）技术标（48分）（暗标部分）

1）总体概述、服务总体设想、方案针对性（9分）

包含本项目的总体概述、认知与理解、目标及整体设想、方案针对性。

内容详实、需求贴合度高且条理清晰的该条得9分；

内容较为简单、可行、细节待完善的该条得6分；

内容粗略、无针对性、基本满足本项目需求的该条得3分，

不提供不得分。

2）本项目提升方案和技术措施（8分）

包含本项目各区域针对性环境维护提升方案及各区域环境维护提升详细工作流程、技术措施、重点难点工作及解决措施等。

内容详实、需求贴合度高且条理清晰的该条得8分；

内容较为简单、可行、细节待完善的该条得5分；

内容粗略、无针对性、基本满足本项目需求的该条得2分，

不提供不得分。

- 快速保障应急预案（8分）

- 包含本项目快速保障应急预案的组织机构与职责、实施机制、实施响应程序、物资准备、培训与演练方案等。

- 内容详实、需求贴合度高且条理清晰的该条得8分；

- 内容较为简单、可行、细节待完善的该条得5分；

- 内容粗略、无针对性、基本满足本项目需求的该条得2分；

- 不提供不得分。

- 安全作业保障措施（8分）

- 包含本项目安全作业管理措施、安全培训方案、安全作业制度、安全作业保障措施等。

- 内容详实、需求贴合度高且条理清晰的该条得8分；

- 内容较为简单、可行、细节待完善的该条得5分；

- 内容粗略、无针对性、基本满足本项目需求的该条得2分；

- 不提供不得分。

- 文明作业及环境保护（降尘降噪）措施（8分）

- 包含本项目现场文明作业及环境保护（降尘降噪）工作流程、现场管理措施、人员及设备管理措施等。

- 内容详实、需求贴合度高且条理清晰的该条得8分；

- 内容较为简单、可行、细节待完善的该条得5分；

- 内容粗略、无针对性、基本满足本项目需求的该条得2分；

- 不提供不得分。

- 精细化管理提升方案（7分）

- 包含本工程精细化管理制度、管理措施、及针对性精细化提升方案。

- 内容详实、需求贴合度高且条理清晰的该条得7分；

- 内容较为简单、可行、细节待完善的该条得4分；

- 内容粗略、无针对性、基本满足本项目需求的该条得1分；

- 不提供不得分。

评标委员会为5人以上的单数（含5人）时，计算分项得分时取平均值为报价单位的得分，各分项得分合计即为报价单位的总得分。投标文件无相应评分内容时，该项目为零分。报价单位如对招标文件提出的合理要求不作出相应承诺或对招标单位提出不合理要求的不予得标。每项评分的具体内容和方法由评委独立评分。所有评委打分的平均值为各供应商最终得分。评分办法及评分细则的解释权属采购人。未列入本评分细则的其他条件不作为评分内容。

（十） 确定中标供应商：

1、评标委员会根据采购文件规定的评标方法和评标标准进行评审，最终得分最高者将推荐为中标候选人，自评审结束之日起2个工作日内将评审报告送交采购人。采购人自收到评审报告之日起5个工作日内在评审报告推荐的中标候选人中按顺序确定中标供应商。中企华建友工程管理有限公司自中标供应商确定之日起2个工作日内，发出成交通知书并在财政部门指定的政府采购信息发布媒体（江苏政府采购网、无锡政府采购网上）发布公告中标、成交结果公告。

2、如有质疑，应在法定质疑期限内，即中标公告期限届满之日起7个工作日内，以书面形式送达采购人。质疑函应当列明具体的质疑事项及事实根据，认为自己合法权益受到损害的相关证据材料以及质疑供应商的名称、地址、邮编、联系人、联系电话、日期，同时该质疑函应由投标供应商法定代表人签字并加盖单位公章（原件）。采购人将在收到符合上述要求的书面质疑后七个工作日内，对质疑内容做出答复。投标供应商在法定质疑期限外送达的质疑函或法定质疑期限内送达的质疑函不符合上述要求的均为无效质疑，采购人对无效质疑不予受理。如质疑查无实据或投标供应商捏造事实，提供虚假材料进行恶意举报，不配合或采用不正当手段干扰政府采购质疑的，将记入投标供应商在江苏省和无锡市的政府采购“供应商诚信记录”，并按相关规定处理。

2、投标、开标及定标的整个过程均接受政府采购监管部门的监督。

3、在发布中标公告的同时，中企华建友工程管理有限公司将向中标供应商发出中标通知书。

（十一） 废标的确认：

在招标采购中，出现下列情况之一的，应予废标：

- 符合专业条件的投标供应商或者对采购文件作出实质性响应的供应商不足三家；

- 出现影响采购公正的违法、违规行为；

- 供应商的报价均超过采购预算，采购人不能支付的；

- 因重大变故，采购任务取消。

（十二）中标无效的确认：

（1）提供虚假材料谋取中标的；

（2）采取不正当手段诋毁、排挤其他投标供应商的；

（3）与招标采购单位、其他投标供应商恶意串通的；

（4）向采购人行贿或者提供其他不正当利益的；

（5）在招标过程中与采购人进行协商谈判、不按照采购文件和中标供应商的投标文件订立合同，或者与采购人另行订立背离合同实质性内容的协议的；

（6）拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的。

投标供应商有上述（1）至（5）项情形之一的，中标无效。有上述（1）至（6）项情形之一的，处以政府采购项目中标金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，并予以公告，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机构吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

（十三）签订、履行合同：

1、采购人应当自中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件和中标供应商投标文件的约定，与中标供应商签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件和中标供应商投标文件作实质性修改。采购人不得向中标供应商提出任何不合理的要求，作为签订合同的条件，不得与中标供应商私下订立背离合同实质性内容的协议。合同经中企华建友工程管理有限公司见证后生效。

本项目履约保证金：合同价10%的履约保证金或以发包人认可的银行保函的方式按合同价的10%提供履约保函。

中企华建友工程管理有限公司监督合同的履行。中标方非因不可抗力未履行招、投标文件和合同规定的义务，一经查实，采购代理机构将根据具体情况提请政府采购管理部门作出相应处理。

（十四）代理服务费：

本次招标代理费由中标供应商支付，采购代理服务费的收费按差额定率累进法，收费标准为：中标金额100万以下费率为中标金额的0.7%；100万-500万费率为中标金额的0.49%；500万-1000万费率为中标金额的0.385%；1000万-4000万费率为中标金额的0.245%；编标费参照苏建价协[2022]7号文件规定标准的70%计取方式收取；

（十五）其他：

招标文件的条款必须认真审阅，投标供应商应自行检查投标文件页数是否齐全。若有遗漏、重复或不清楚，需立刻通知采购人予以更正；凡属对条款的误解所造成的投标价格失误，由投标供应商负责。

（十六）政府采购履约担保

履约担保，是指由专业担保机构为中标供应商支付履约保证金的义务向采购人提供的保函担保。专业担保机构根据中标供应商的中标通知书为凭据，进行资信审查后出具保函, 中标供应商以保函形式缴纳履约保证金；供应商未按政府采购合同履行约定义务而应实际支付保证金的，由专业担保机构按照担保函约定履行担保责任。供应商可以自愿选择是否采取履约担保函的形式交纳履约保证金。

中标供应商可以根据自身情况，自行决定是否选择采用履约担保形式，自主选择合作银行。除江苏省财政厅确定的江苏省再担保有限公司和无锡市财政局确定的科发投资担保有限公司为无锡市政府采购信用担保合作担保机构外，民生银行南京分行、江苏银行和中信银行南京分行、浙商银行无锡分行可以在无锡市范围内开展政府采购履约担保业务。

根据《无锡市财政局关于在全市政府采购领域进一步推行电子履约保函的通知》（锡财购〔2024〕15 号）文件内容，提升政府采购便利度，持续优化政府采购营商环境，进一步全面推广政府采购电子履约保函，具体流程中标供应商可通过江苏政府采购网下载“政府采购电子履约保函（保险）操作手册”，具 体 地址 为 ：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/

（十七）政府采购合同融资

根据无锡市《关于开展政府采购合同融资工作的通知》（锡财购〔2020〕17号）要求：合同融资，是指参与政府采购的供应商，凭借中标、中标通知书或政府采购合同向金融机构申请融资，金融机构以供应商信用审查和政府采购信誉为基础，按便捷贷款程序和优惠利率，为其发放无财产抵押贷款的一种融资模式。供应商与金融机构按照“银企自愿，风险共担”的原则开展融资活动，有融资需求的中标、成交供应商可根据自身情况，在江苏省政府采购（苏采云）平台凭政府采购中标、中标通知书或政府采购合同在线提出融资申请，自主选择金融机构及其融资产品，金融机构进行融资信息审查决定是否为其提供融资，做好预授信。双方达成融资意向后签订融资协议，确定融资成交信息并约定融资回款账户。

中标、成交供应商可根据自身情况，自行决定是否选择采用合同融资形式，在无锡政府采购网——政采贷专栏提供的银行名录内自主选择合作银行。
附件1                      政府采购履约担保函（项目用）

编号：

（招标人）：

鉴于你方与                    （以下简称供应商）于   年  月  日签订编号为   的《           政府采购合同》（以下简称主合同），且依据该合同的约定，供应商应在    年    月   日前向你方交纳履约保证金，且可以履约担保函的形式交纳履约保证金。应供应商的申请，我方以保证的方式向你方提供如下履约保证金担保：

一、保证责任的情形及保证金额

（一）在供应商出现下列情形之一时，我方承担保证责任：

1．将中标项目转让给他人，或者在投标文件中未说明，且未经采购招标机构人同意，将中标项目分包给他人的；

2．主合同约定的应当缴纳履约保证金的情形:

（1）未按主合同约定的质量、数量和期限供应货物/提供服务/完成工程的；

（2）                                                           。

（二）我方的保证范围是主合同约定的合同价款总额的        %数额为         元（大写           ），币种为        。（即主合同履约保证金金额）

二、保证的方式及保证期间

我方保证的方式为：连带责任保证。

我方保证的期间为：自本合同生效之日起至供应商按照主合同约定的供货/完工期限届满后     日内。

如果供应商未按主合同约定向贵方供应货物/提供服务/完成工程的，由我方在保证金额内向你方支付上述款项。

三、承担保证责任的程序

1．你方要求我方承担保证责任的，应在本保函保证期间内向我方发出书面索赔通知。索赔通知应写明要求索赔的金额，支付款项应到达的账号。并附有证明供应商违约事实的证明材料。

如果你方与供应商因货物质量问题产生争议，你方还需同时提供质监部门出具的质量检测报告，或经诉讼（仲裁）程序裁决后的裁决书、调解书，本保证人即按照检测结果或裁决书、调解书决定是否承担保证责任。

2． 我方收到你方的书面索赔通知及相应证明材料，在    工作日内进行核定后按照本保函的承诺承担保证责任。

四、保证责任的终止

1．保证期间届满你方未向我方书面主张保证责任的，自保证期间届满次日起，我方保证责任自动终止。保证期间届满前，主合同约定的货物\工程\服务全部验收合格的，自验收合格日起，我方保证责任自动终止。

2．我方按照本保函向你方履行了保证责任后，自我方向你方支付款项（支付款项从我方账户划出）之日起，保证责任即终止。

3．按照法律法规的规定或出现应终止我方保证责任的其他情形的，我方在本保函项下的保证责任亦终止。

4．你方与供应商修改主合同，加重我方保证责任的，我方对加重部分不承担保证责任，但该等修改事先经我方书面同意的除外；你方与供应商修改主合同履行期限，我方保证期间仍依修改前的履行期限计算，但该等修改事先经我方书面同意的除外。

五、免责条款

1．因你方违反主合同约定致使供应商不能履行义务的，我方不承担保证责任。

2．依照法律法规的规定或你方与供应商的另行约定，全部或者部分免除供应商应缴纳的保证金义务的，我方亦免除相应的保证责任。

3．因不可抗力造成供应商不能履行供货义务的，我方不承担保证责任。

六、争议的解决

因本保函发生的纠纷，由你我双方协商解决，协商不成的，通过诉讼程序解决，诉讼管辖地法院为        法院。

七、保函的生效

本保函自我方加盖公章之日起生效。

保证人：（公章）

年     月      日

附件2：

无锡市政府采购合同融资政策告知函

各供应商：

欢迎贵公司参与无锡市政府采购活动！

政府采购合同融资是无锡市财政局和中国人民银行无锡市中心支行共同支持企业发展，针对参与政府采购活动的企业融资难、融资贵、融资慢、融资繁问题推出的一项融资政策。贵公司若成为本次政府采购项目的中标成交供应商，可持政府采购合同在线向金融机构申请贷款，无需抵押、担保，融资机构将根据《关于开展政府采购合同融资工作的通知》（锡财购〔2020〕17号），按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的贷款服务。贷款渠道和提供贷款的金融机构，可在无锡政府采购网无锡市政府采购交易管理一体化

系统查询联系。

# 第三部分. 采购需求

（一）采购标的需实现的功能或者目标，以及为落实政府采购政策需满足的要求：

1.项目对无锡经济开发区尚贤河湿地公园、贡湖湾湿地公园、梁塘河湿地公园、特色小游园、垃圾分类科普园，以及部分小区周边绿地以及人行道等进行维护提升。

招标范围：主要对无锡经济开发区尚贤河湿地公园、贡湖湾湿地公园、梁塘河湿地公园、特色小游园、垃圾分类科普园，以及部分小区周边绿地以及人行道等进行维护提升；

- 为落实政府采购政策需满足的要求：

（1）对小型和微型企业价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。如大中型企业与小微企业组成联合体或者大中型企业向小微企业分包的，对联合协议或者分包意向协议约定小微企业合同份额占到合同总金额40%以上的，采购人、采购代理机构要对联合体或者大中型企业的报价给予4%的扣除。参加报价的中小企业，应当按照《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2020]46号）的规定提供《中小企业声明函》（格式见附件）（中小企业划型标准详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业〔2011〕300号）。（按属于小、微型投标供应商产品报价明细表认真填写，如未按要求填写和提供有效证明或相关内容表述不清的，不得享受价格扣除。）

（2）监狱企业视同小型、微型企业，对其产品价格给予10%的扣除，用扣除后

的价格参与评审。参加投标的监狱企业，应当按照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）的规定提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件扫描件。

- （3）残疾人福利性单位视同小型、微型企业，对其产品价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。参加投标的残疾人福利性单位，应当按照《财政部、民政部、中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定提供《残疾人福利性单位声明函》。

- 注：如为同一投标供应商，上述三项价格扣除优惠不得重复享受。

- 供应商若为大型企业，供应商须承诺项目预算总额的 40.00%以上专门面向中小企业采购，相关承诺须提供承诺书（格式详见附件），否则投标无效。若中标后没有达到招标文件规定要求，采购人有权终止合同，一切损失由中标单位负责。

（二）采购标的需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范：

- 《园林绿化工程施工及验收规范》（DGJ32/TJ201-2016）

- 《江苏省城市园林绿化养护管理规范及分级标准》2015-00029

- 《无锡市城市绿化管理条例》

- 《无锡市建设工程安全生产管理条例》

- 《江苏省城市园林绿化养护管理规范及分级标准》

- 及其他法律法规以及江苏省和无锡市行业主管部门颁布的相关文件规定，如地方法规与国家法规相抵触，按国家法规执行，合同作业期间如有新规范、新标准、新细则按最新要求实施。

- （三）采购标的需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等要求：

- 1.服务标准：质量达到国家及行业合格标准，且必须符合采购人考核合格要求；

- 2.安全要求：遵守政府有关安全法律法规，有相应的安全保障措施，并对其现场的人员、设备的安全负责；

- 3．技术要求：投标供应商应满足招标文件中采购技术要求。

- （四）采购标的的数量、采购项目交付或者实施的时间和地点：

- 1．采购标的数量：1个；

- 2．实施地点：采购人指定地点。

- （五）采购标的需满足的服务标准、期限、效率等要求：

- 服务期限：60日历天（具体开工日期以开工令签发日期为准，完工日以承包人取得发包人书面工程验收合格证明之日为准）；

- 绿化养护期：一年；质量保修期：两年。质量保修期自工程竣工验收合格并交付发包人之日起计算。

采购预算金额：3582.622406万元

最高限价：3582.622406万元，超过最高限价的按无效投标文件处理。

- （六）采购标的的验收标准：

- 按国家规范严格执行,采购人根据国家有关规定、招标文件、中标供应商的投标文件以及合同约定的内容和验收标准进行验收。

- （七）采购标的的其他技术、服务等要求：

- 1.资金来源：财政性资金；

- 2.付款方式：签订合同后，支付合同总价30%的预付款。竣工预验收后，根据财政当年批准预算支付，付款额度不得超过签订合同价的75%，竣工验收合格审计结束，付至审定价的90%，缺陷责任养护期（两年）满无质量问题，余款付清。每次支付前，乙方均需提供付款申请书以及正式等额税务发票。由于本项目资金为财政资金，实际付款进度还需根据财政拨款进度执行，延期支付委托方不承担利息和滞纳金。

3.报价供应商的投标报价的总额应是报价供应商在响应文件中提出的各项支付金额的总和，也应是完成磋商文件工程量清单计价所列项目的全部费用。包括分部分项工程费、措施项目费、其它项目费、规费和税金。综合单价包括完成工程量清单中一个规定计量单位项目所需的人工、材料费、机械使用费，管理费和利润并考虑风险因素。总之投标报价应为完成该项目的全部费用。包括达到完工清场、移交竣工验收、保修期满。

4.中标供应商应指定项目负责人与采购人保持联系，及时充分协调项目实施阶段各项工作。

5.中标供应商应重视安全生产，要按规定采取安全措施，确保施工安全。施工中发生事故由中标供应商负责。

6.中标供应商应文明施工，注意保护好环境，严格按照道路、交通、城管等相关规定要求施工。

7.质量及验收：采购人根据国家有关规定、招标文件、中标方的投标文件以及合同约定的内容和验收标准进行验收。验收情况作为支付货款的依据。

# 第四部分. 合同书（格式文本）

甲方（发包人）：江苏无锡经济开发区执法监督局

乙方（承包人）：

依照《中华人民共和国民法典》和《中华人民共和国建筑法》的有关规定，结合本项目具体情况，本合同若产生争议,由发包人与承包人协商或诉讼解决，经双方充分协商，签订如下合同。

第一条  承包项目概况

1.1 项目名称：

1.2 项目地点：无锡经开区

- 1.3 项目内容：本项目为经开区城市环境维护-景观绿化项目，对无锡经济开发区尚贤河湿地公园、贡湖湾湿地公园、梁塘河湿地公园、特色小游园、垃圾分类科普园，以及部分小区周边绿地以及人行道等进行维护提升。

招标范围：主要对无锡经济开发区尚贤河湿地公园、贡湖湾湿地公园、梁塘河湿地公园、特色小游园、垃圾分类科普园，以及部分小区周边绿地以及人行道等进行维护提升，具体详见清单；

第二条  合同工期

合同工期：     日历天（具体开工日期以开工令签发日期为准，完工日以承包人取得发包人书面工程验收合格证明之日为准）。

第三条  承包方式：包工包料。

第四条  合同价款及调整

4.1合同价款采用固定单价合同。签约合同价（暂定价）为                元（大写：   元人民币）。该签约合同价包含了完成合同所需的全部费用，包括但不限于人工费、水电费、材料和工程设备费、施工机具使用费、企业管理费、相关文件资料及其印制费、文明安全施工措施费、其他直接费、间接费、有关规费、劳保基金、保险、运费、税费、利润，以及全部的风险费用等从工程开工到验收符合合同验收要求、交付发包人合法使用以及保修期内所需的材料及服务等的全部费用。

4.2具体固定单价详见附件四《承包人报价工程量清单》中各清单项目的综合单价。该固定单价不因市场价格波动、政策性调整等任何因素而调整。

4.3因采取新工艺、新方法施工引起造价调整的，须经发包人书面同意后才可调整，否则不予调整。

4.4若发包人认为承包人有恶意报价行为【即承包人报价工程量清单（详见附件四）中的一项或多项固定单价高于发包人聘请的跟踪审计单位出具的最高限价工程量清单中各相应清单项目综合单价1.2倍的】，发包人有权按最高限价工程量清单中各相应清单项目的综合单价对恶意报价进行调整（调整范围包含清单工程量和清单外工程量）。承包人不得以此为由要求对过低固定单价进行调整。

4.5 关于变更的约定：

4.5.1在项目实施过程中，发包人发出的设计变更、签证，增减或调整工作内容及施工进度、变更材料、材质的指令等，视为合同的一部分，与合同主文具有同等法律效力，承包人须无条件按发包人的要求实施并承担合同义务，否则视作违约。

4.5.2 如发生变更、施工条件变化等，承包人需要变更工程内容的，要由发包人、监理人、跟踪审计单位同时书面确认方为有效。

4.5.3变更计价原则如下：

4.5.3.1附件四中有相同项目的，按相同项目的固定单价（同一子目有不同单价的按加权平均值计算单价）认定；

4.5.3.2附件四中没有相同项目，但有类似项目的，参照类似项目的固定单价认定；

4.5.3.3附件四中没有相同或相似项目的，由承包人根据变更工程资料、计量规则和计价办法、工程造价管理机构发布的投标当期信息价格认定；

4.5.3.4 附件四中没有相同或相似项目的，且工程造价管理机构发布的信息价格缺价的，由发包人和跟踪审计单位共同询价定价确定；

第五条  付款方式

5.1 预付款支付

预付款支付比例或金额：合同金额的 30%。

预付款支付期限：合同签订后并承包人提供预付款保函后支付。

预付款扣回的方式：预付款不扣回。

5.2进度款支付

签订合同后，支付合同总价30%的预付款。竣工预验收后，根据财政当年批准预算支付，付款额度不得超过签订合同价的75%，竣工验收合格审计结束，付至审定价的90%，缺陷责任养护期（两年）满无质量问题，余款付清。每次支付前，乙方均需提供付款申请书以及正式等额税务发票。由于本项目资金为财政资金，实际付款进度还需根据财政拨款进度执行，延期支付委托方不承担利息和滞纳金。付款时，承包人应出具无锡市税务发票。

若发包人在项目结算审计前向承包人支付的工程款总额超过项目结算审计的工程款，承包人承诺对超出部分工程款自愿退还发包人。

若发包人在工程结算审计前向承包人支付的工程款总额超过工程结算审计的工程款，承包人承诺对超出部分工程款自愿退还发包人。

每次付款前，承包人须向发包人开具国家正规增值税专用发票，税金已包含在合同价内。承包人开具的发票金额不得扣除发包人根据5.3条直接扣除的金额。因承包人未向发包人提供上述发票或提供的发票不规范、不合法引起税务问题的，发包人有权延迟付款且不承担逾期付款责任，并且承包人应承担向发包人赔偿的责任，包括但不限于税款、滞纳金、罚款及相关损失等。

5.3承包人根据本合同应当支付的违约金、损害赔偿金等任何承包人应向发包人支付的费用，发包人有权直接在尚未支付的工程款中直接扣除。

5.4 承包人同意，发包人付款如有逾期，发包人无需承担逾期付款违约责任。

第六条  工程质量与验收

6.1  承包人在组织施工中，必须严格按照有关的施工验收规范和质量检验标准，以及设计要求组织施工，加强管理，确保工程质量，按期完成项目工作，提交合格成果，并根据发包人要求提交竣工验收所需要的全部资料。

6.2  本合同双方以《建筑工程施工质量验收规范》等国家、地方规范及本合同等文件作为验收依据（如有不一致，以较高标准为准）。质量标准：一次性验收通过，100%合格，发包人对承包人工程验收合格后，向承包人出具书面工程验收合格证明，作为验收合格的依据。

第七条  各方的权利和义务

7.1  发包人的权利和义务

7.1.1 发包人需提供施工场地。

7.1.2 施工期间由发包人指派专人负责协调解决施工中所遇问题，协助承包人正常施工。

7.1.3发包人有权根据有关规范、合同、工程设计，监督检查承包人现场的施工、工程质量和工程资料的录取及施工材料质量检验单。

7.1.4 发包人有权按照有关规范、施工设计及合同书中的技术要求进行工程检查及验收。

7.1.5 发包人代表：       。发包人对发包人代表的授权：经发包人授权并在授权范围内代表发包人行使权利，全面负责本工程的组织、协调和管理，督促指导监理人行使职权，协调施工现场各方面的关系，协调工程质量，进度和安全文明施工中存在的问题，解决有关设计和技术签证，审核工程进度报表，处理施工过程中的各有关事宜。但任何涉及工程造价调整（包括但不限于变更、签证）、工期变更、索赔、款项收付等经济类文件除须发包人代表签字外还需加盖发包人印章方可有效。

7.2   承包人的权利和义务

7.2.1承包人负责采购工程所需的所有材料、工程设备、设施，应按照设计和有关标准要求采购，并提供产品合格证明及出厂证明，保证产品质量合格，对材料、工程设备、设施的质量负责。如出现产品质量问题造成发包人损失的，承包人应当承担全部损失赔偿责任。

7.2.2承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备，时间从设备、人员进场起至工程验收合格交付使用或移交。保管费用由承包人自行承担。

7.2.3 承包人应当遵守国家和工程所在地有关安全生产的要求，按照有关规定编制安全技术措施或者专项施工方案，建立安全生产责任制度、治安保卫制度及安全生产教育培训制度，并按安全生产法律法规规定履行安全职责。

7.2.4  施工期间（含保修期间，下同），承包人应加强施工安全，有责任教育施工人员遵纪守法、严格执行操作规程、文明生产、安全施工、防火防盗，不发生人身伤亡和火灾等事故，并应参加工程保险，施工中发生的质量、安全、人身伤亡等事故其责任和经济损失均由承包人负责（包括但不限于施工场地内及其毗邻地带造成的发包人、监理人及第三者人员伤亡和财产损失），且不得因此影响工程进度。如因此导致发包人承担责任的，由此给发包人造成的损失全部由承包人承担。

7.2.5  承包人应与其工作人员建立合法的用工关系，并配备相应技术资质的施工人员，不得使用社会闲、散、游及身份不明的人员施工，所有施工人员凭身份证造册登记，技术及特种人员需执证上岗，因承包人工作人员与承包人发生用工纠纷或工作人员发生人身、财产损害的，均由承包人负责处理并承担由此产生的全部责任。如因此导致发包人承担责任的，由此给发包人造成的损失全部由承包人承担。

承包人不得以任何理由拖欠工人（含民工）工资，承包人应在交付工地前付清所欠工人（含民工）工资。在交付前，承包人应将本工程所涉及的工人（含民工）工资应付情况和支付时间在工地现场和周围张贴公布，承包人未付清工人（含民工）工资前，发包人有权暂停支付工程款，若造成发包人垫付任何费用的，承包人应向发包人双倍返还。

7.2.6  施工期间，承包人应确保现场文明施工，应当采取措施保持施工现场平整，物料堆放整齐。在工程移交之前，承包人应当从施工现场清除承包人的全部工程设备、多余材料、垃圾和各种临时工程，并保持施工现场清洁整齐。

7.2.7  施工期间，承包人应采取合理措施维护施工现场环境，如因承包人原因造成环境污染侵权损害赔偿责任，应由承包人承担，如因此造成工期延误的，承包人还应承担工期延误责任。

7.2.8 承包人应当解答发包人提出的关于工程施工进度及质量的询问。

7.2.9 保修期内，承包人应按合同约定的时间或按发包人要求的时间对工程缺陷进行修复或按发包人的要求进行修复。

7.2.10 未经发包人书面同意，承包人不得将工程进行转包或分包。

7.2.11承包人应保证其按照本合同约定履行义务，不存在违反中国的相关法律、法规或者侵犯第三方的知识产权、在先权利或其他权益的情形。如承包人违反本条款的，由承包人负责处理并承担由此产生的责任；如果因此给发包人造成损失的，承包人还应当赔偿由此给发包人造成的全部损失。

7.2.12 承包人项目经理：      。未经发包人同意，项目经理不得随意更换。

7.2.13承包人代表：        。承包人对承包人代表的授权：行使完成本工程要求的一切权利，在施工过程中承包人代表签收的任何文件均视为有效送达了承包人，承包人代表签字认可的协议、补充协议、会议纪要、工程洽商纪要、签证、结算报告等均视为已获得承包人的合法授权。

7.2.14  承包人应在工程竣工验收后90日内向发包人提交工程竣工结算申请并提交符合发包人要求的竣工结算资料。

7.2.15签订合同时，承包人须向发包人交纳相当于签约合同价10%的履约保证金或以发包人认可的银行保函的方式按签约合同价的10%提供履约保函。履约保证金在本项目验收合格后退还，不计利息。

第八条  违约责任

8.1  承包人未能按约定的时间完成合同约定的工作，造成工期延误的（含节点工期延误和总工期延误），每延误一日，应按签约合同价的万分之五的标准向发包人支付违约金。

如工期延误超过30日的，发包人有权解除合同，如发包人选择不解除合同的，承包人仍需按本条第一款之约定向发包人支付违约金，且发包人有权在承包人的施工范围内分割部分工程另行委托他人代履行施工，发生的工程款由承包人承担，发包人有权在承包人的工程款中直接扣除，此外，承包人应当按照代履行第三人实际完成工程量工程款金额的15%向发包人支付违约金。

8.2  承包人应按合同规定保证工程质量，如竣工验收质量未能一次性达到100%合格的，则由承包人负责对不合格工程进行整改或返工直至验收合格，且承包人应承担由此产生的一切费用（如存在工期延误的，承包人还应承担工期延误责任），并按签约合同价的5%向发包人支付质量违约金。

8.3 因质量的原因给发包人和/或第三方造成人身损害或财产的损失的，承包人应全额负责赔偿，并且每发生一次应向发包人支付违约金5万元。如导致发包人承担责任的，由此给发包人造成的损失全部由承包人承担。

8.4  承包人违反合同约定采购和使用不合格的材料和工程设备的，承包人需向发包人支付违约金1000元/次，且需更换符合合同约定且合格的材料和工程设备，若因此造成的工期延误或未能达到一次性100%验收合格的，承包人还应按照本合同约定承担相应的违约和赔偿责任。

8.5  如承包人擅自终止或解除合同，承包人应退还发包人已支付的全部费用，同时向发包人支付相当于签约合同价20%的违约金，就已施工部分，承包人同意不向发包人要求补偿。

8.6  承包人擅自将工程转包或分包或擅自更换项目经理的，或承包人以挂靠、欺骗方式承包工程的，发包人有权解除合同。

8.7承包人未在约定时间或未按发包人要求的时间内保修或抢修的，应按照5000元/次向发包人支付违约金，且发包人可另行委托具备相应能力的单位维修，发生费用发包人可凭维修合同、发票、支付凭证在尚未支付的工程款中扣除，承包人并应另按实际发生的维修费用的15%向发包人支付违约金。

8.8  在发包人有权解除合同的情形下，不论发包人是否选择解除合同，承包人均应向发包人支付签约合同价20%的违约金。如发包人选择解除合同，则发包人解除合同后，承包人应当在接到发包人解除合同的通知后7天内核对已完合格工程量、清理完成在工地的一切设备、人员、垃圾、杂物，清点已进场未使用的材料，如发包人需要使用的，办理相应的交接手续，逾期未办理的，视为承包人放弃向发包人主张合格工程所对应的价款，并放弃其留置在工地上的物品的所有权。剩余工程发包人有权另行委托他人施工，由此给发包人造成的损失由承包人承担。

8.9  承包人逾期提交竣工结算申请及符合发包人要求的竣工结算资料的，每逾期一日，应向发包人支付违约金1000元。

8.10 结算审计审核的结算核减（增）额若超过承包人送审价5%的，则视为承包人违约，承包人应按该超过部分核减（增）额的5%，向发包人支付违约金。

8.11 承包人依据本合同需要向发包人支付违约金的情形下，若承包人支付的违约金不足以弥补发包人损失（包括但不限于发包人对第三方作出的赔偿、发包人的直接损失、间接损失），发包人还有权要求承包人承担赔偿责任。

8.12 因承包人违约给发包人造成损害的，发包人为主张、维护其合法权利而产生的一切费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、律师费、财产保全费、财产保全担保费、差旅费、评估费、公证费、公告费等）均由承包人承担。

8.13若因承包人的分包方、转包方、挂靠方、供应商、实际施工人等与承包人存在合同关系的第三方因工程款、供应款等款项纠纷起诉发包人(作为被告或作为第三人)的，由此产生的发包人支付的律师费、诉讼费、差旅费、鉴定费等全部费用均由承包人承担，发包人有权从承包人的工程款中扣除。

第九条纠纷解决办法

因履行本合同而发生纠纷时，任何一方可向工程所在地有管辖权的人民法院起诉，由人民法院裁决。

第十条通知

10.1 双方确认，其在本条中列明的通讯地址、联系电话均真实有效。

发包人：江苏无锡经济开发区执法监督局

通讯地址:无锡市震泽路688号

收件人：

联系电话：

承包人：

通讯地址：

收件人：

联系电话：

10.2 合同有效期内，除本协议另有约定外，任何根据本合同发往对方的通知、请求、文书或其他文件应当以10.1条的通讯地址、电话等信息为准，相关信息如有变更，应于变更后三日内及时通知对方，在收到该等变更通知前按原地址信息进行的通知与送达仍然有效。

10.3依据本合同进行的任何通讯应当在下列所述情况时视为已由收件方收到：

（1）如通过人员递送，在实际交付时；

（2）如以信函方式邮寄（包括邮政快递方式），以签收日为送达日；如承包人拒绝签收或无人签收的，在按正确地址以挂号信投邮之日起第三个工作日视为送达。

10.4 双方特别确认，10.1条的通讯地址作为争议解决机关在处理纠纷过程中送达法律文书（包括但不限于起诉书、相关证据、传票、告知书、裁定书、判决书等）的地址。

第十一条附则

11.1 发包人、承包人双方对本合同有保密责任。

11.2 本合同条款如对特别情况尚有未说尽事宜，双方可根据具体情况结合有关规定订立补充协议，与本合同具有同等效力。

11.3 本合同自双方签署之日起生效。本合同一式【陆】份，发包人、承包人各持叁份，同等有效。

附件一：质量保修书

附件二：廉政协议书

附件三：安全生产协议书

附件四：承包人报价工程量清单

（以下无正文

发包人：江苏无锡经济开发区执法监督局

法定代表人（或授权代表）：

（签字或盖章）

年    月     日

承包人：

法定代表人（或授权代表）：

（签字或盖章）

年    月     日

附件一

质量保修书

发包人（甲方）名称：江苏无锡经济开发区执法监督局

承包人（乙方）名称：

发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》，经协商一致就                            （项目全称）签订质量保修书。

# 一、质量保修范围和内容

承包人在质量保修期内，按照有关法律规定和合同约定，承担质量保修责任。

质量保修范围包括景观工程、绿化工程、排水工程、安装工程，以及双方约定的其他项目。具体保修的内容，双方约定如下：  本项目全部施工内容  。

# 二、质量保修期

# 根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，工程的质量保修期如下

# 1.地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的工程合理使用年限;

# 2.屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗为_5 年

# 3.装修工程为_2 年;

# 4.电气管线、给排水管道、设备安装工程为_2年;

# 5.供热与供冷系统为_2 个采暖期、供冷期;

# 6.住宅小区内的给排水设施、道路等配套工程为_2_年

# 7.其他项目保修期限约定如下:绿化养护期一年，其他为两年。

# 按中华人民共和国国务院令策 279号《建设工程质量管理条例》执行。质量保修期自工程竣工验收合格并交付发包人之日起计算。

# 三、缺陷责任期

# 工程缺陷责任期为 24 个月，缺陷责任期自工程交工验收合格之日起计算。单位工程先于全部工程进行验收，单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格之日起算。

缺陷责任期终止后，发包人应退还剩余的质量保证金。

四、质量保修责任

1．属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起设备类24小时，普通工程3天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理。

2．发生紧急事故需抢修的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。

3．对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条例》的规定，立即向当地建设行政主管部门和有关部门报告，采取安全防范措施，并由原设计人或者具有相应资质等级的设计人提出保修方案，承包人实施保修。

4．质量保修完成后，由发包人组织验收。

# 五、保修费用

保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。

六、双方约定的其他工程质量保修事项：无。

本合同自发包人加盖公章、承包人法定代表人或授权代表签字并加盖公司公章起生效。

发包人(公章)：江苏无锡经济开发区执法监督局

地  址：无锡市震泽路688号

法定代表人(签字或盖章)：

委托代理人(签字或盖章)：

电  话：

传  真：

年      月     日

承包人(公章)：

地  址：

法定代表人(签字或盖章)：

委托代理人(签字或盖章)：

电  话：

传  真：

开户银行：

账  号：

邮政编码：

年      月     日

附件二

廉政协议书

项目名称：

项目地址：无锡经开区

发包人（甲方）名称：江苏无锡经济开发区执法监督局

承包人（乙方）名称：

为加强重点项目建设中的廉政建设，规范项目建设有关各方的各项活动，防止发生各种谋取不正当利益的违法违纪行为，保护国家、集体和当事人的合法权益，根据国家有关项目建设的法律法规和廉政建设规定，特订立本廉政协议。

第一条 甲方工作人员在项目的事前、事中、事后应遵守以下规定。

（一）不准向乙方索要或接受回扣、礼金、有价证券、贵重物品和好处费、感谢费等；不准在乙方报销任何应由甲方或其工作人员个人支付的费用。

（二）不准参加乙方安排的超标准宴请及健身、娱乐等活动；不得接受乙方提供的通讯工具、交通工具、高档办公用品等。

（三）不准要求、暗示和接受乙方为个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。

（四）配偶、子女不得参与乙方承包本项目有关的设备材料供应、项目分包、劳务等经济活动。

（五）不得以任何理由向乙方推荐分包单位或要求乙方购买项目协议规定以外的材料、设备和服务等。

（六）其它与项目有关的党风廉政建设和预防腐败的规定。

第二条 乙方应与甲方保持正常的业务交往，按照有关法律法规和程序开展业务工作，严格执行项目建设的有关政策、法规，特别是有关强制性标准和规范，并遵守以下规定：

（一）不准以任何理由向甲方及其工作人员行贿或赠送礼金、有价证券、贵重物品等。

（二）不准以任何名义为甲方及其工作人员报销应支付的费用。

（三）不准以任何理由安排甲方工作人员参加超标准宴请及健身、娱乐和旅游等活动。

（四）不准为甲方及其工作人员购置或提供通讯工具、交通工具、高档办公用品和装修住房等。

（五）其它有关的党风廉政建设和预防腐败的规定。

第三条 双方不得违反项目管理规章制度，不得为获取不正当利益，就项目费用、材料供应、工程量变动、项目验收、项目质量等问题相互串通，损害国家、集体或他人利益。

第四条 双方发现其他方在业务活动中有违反本协议行为的，有及时提醒其他方纠正的权利和义务。情节严重的，有向该方上级有关部门举报的权利。

第五条 违约责任

（一）甲方工作人员有违反本协议第一条、第三条行为的，甲方监督部门按照管理权限，依据有关法律法规和规定给予党纪、政纪处分或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；造成经济损失的，应予以赔偿。

（二）甲方和乙方工作人员有违反本协议第二条、第三条行为的，甲方监督部门向上级或上级主管部门报告，建议对乙方予以一至二年内不得进入本市招标投标市场或被列入甲方单位合格供方黑名单等处理。涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；造成经济损失的，应予以赔偿。

（三）乙方将部分辅助项目依法分包的，乙方与分包单位就协议的履行承担连带责任。

第七条 本协议作为主合同的附件，与主合同具有同等法律效力，自发包人加盖公章、承包人法定代表人或授权代表签字并加盖公司公章起生效。

甲方 ：江苏无锡经济开发区执法监督局

代表人签名（盖章）：

年    月    日

乙方 ：

代表人签名（盖章）：

年    月    日

附件三

安全生产协议书

发包人（甲方）名称：江苏无锡经济开发区执法监督局

承包人（乙方）名称：

双方根据《中华人民共和国安全生产法》的规定，一致同意签订本安全生产协议，作为                            合同的附件，并与施工合同具有同等的法律效力。

第一条	安全生产目标

1.1 遵守安全生产的规定，实现安全生产管理目标：无重伤、无死亡等安全事故。

第二条	发包人的权利和义务

2.1 发包人的权利

2.1.1 发包人有权对承包人执行安全生产措施不到位之处，要求承包人进行立即整改。

2.1.2 在确认双方无遗留劳动安全纠纷后，与承包人进行财务结算。

2.2 发包人的义务

2.2.1 协助承包人做好作业前的安全教育和考核工作。

2.2.2 介绍作业环境，为承包人提供必要的安全作业条件。

2.2.3 承包人人员在作业期间，造成伤亡、火灾等事故（包括由承包人责任造成发包人人员、他方人员、行人伤亡等），发包人有协助紧急抢救伤员的义务。

第三条	承包人的义务

3.1 承包人必须认真对本单位员工进行安全生产制度及安全技术知识教育，增强法制观念，提高员工的安全生产意识和自我保护能力，督促员工自觉遵守施工现场安全规定。

3.2 承包人现场作业人员应配戴符合安全要求的防护用品。

3.3 承包人现场办公室应按照有关消防管理条例合理配备消防器材；同时设置应急救援医疗包。

3.4 承包人在现场工作期间必须严格执行和遵守发包人的安全生产、防火管理的各类规定，接受发包人的督促、检查和指导。对于查出的安全隐患，承包人必须限期整改。

3.5 承包人在本工程施工工作过程中发生的伤亡事故，除依法由第三人承担的责任外，均由承包人承担全部责任。

第四条	其他

4.1 承包人发生安全事故的，由承包人负责事故上报，经济赔偿及善后处理。

本合同自发包人加盖公章、承包人法定代表人或授权代表签字并加盖公司公章之日起生效。

发包人（盖章）：                         承包人（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：                     法定代表人（签字或盖章）：

委托代理人（签字或盖章）：                     委托代理人（签字或盖章）：

# 第五部分. 附件（投标文件格式）

项目公开招标

投标文件

政府采购编号：

采购项目名称：

供应商：             	                   （盖公章）

法定代表人或

其委托代理人：           	          （签字或盖章）

日  期：             年              月           日

（一）投标函（格式）

投标函

致中企华建友工程管理有限公司：

我们收到你们编号                            招标文件，经仔细阅读和研究，我们决定参加此次经开区城市环境维护-景观绿化项目            的投标。

我们愿意提供在招标文件中要求的文件、资料（具体内容如下）：

1. 资格、资信证明文件（相关证明材料扫描后上传）：

（1）关于资格的声明函（格式见附件）；

（2）具有独立承担民事责任能力的投标供应商营业执照原件扫描件；

（3）投标供应商法定代表人授权委托书（法定代表人亲自参与投标的除外，格式见附件,供应商如为分支机构的，请自行将 “法定代表人”更改为“负责人”，如分支机构投标时涉及到招标文件中“法定代表人”要求的部分，其具体要求视同本条规定）；

（4）投标供应商法定代表人身份证及法定代表人授权代表身份证（提供正、反面原件扫描件）；

（5）[拟派项目负责人和授权委托人]提供[与本企业签订的劳动合同和本企业为其缴纳的近一年中任意一个月（不含投标当月）社保机构出具的社会保险的证明（法人除外）](提供劳动合同原件扫描件和本企业为其缴纳的含有县(区)级及以上社保部门电子签章或带二维码验证的社保证明扫描件；如供应商成立时间迟于要求的开始月份，则时间要求为供应商成立时间至截止时间；法定代表人亲自参加投标的除外)；

（6）投标供应商提供[近一年中任意一个月份(不含投标当月)的财务状况报告（资产负债表和利润表）]或[由会计师事务所出具的(2023年度）的审计报告]（提供原件扫描件）；

（7）投标供应商提供近一年中任意一个月份(不含投标当月)的依法缴纳税收的相关材料扫描件（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）（提供原件扫描件）；

（8）投标供应商提供近一年中任意一个月份(不含投标当月)的依法缴纳社会保障资金的相关材料扫描件（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）（提供原件扫描件）；

（9）承诺书（格式见附件）

*注：上述资格、资信证明文件供应商必须按要求全部提供，必须确保所有证明文件均为真实的、有效的且清晰的。如上述资格、资信证明文件遇有国家相关政策规定可不具备的，必须提供相关政策规定或相关单位出具的有效证明复印件或扫描件。供应商法定代表人或法定代表人授权代表为外籍、港、澳、台地区人士的，其身份证明须提供有效的护照或港澳同胞来往内地通行证、台湾同胞来往大陆通行证，或其它可在中国大陆有效居留的许可证明。

2.补充证明文件：

- 投标供应商简介和经营情况说明；

- 项目管理机构配备情况表（格式见附件）；

- 拟派项目负责人简历表（格式见附件）；

- 拟投入的主要机械设备表（格式见附件）

- 投标偏离表（格式见附件）；

- 供应商类似业绩一览表（格式见附件）；

- 中小企业声明函；（投标供应商为中小企业的必须提供，格式见附件）

- 省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件；（供应商为监狱企业的必须提供）

- 残疾人福利性单位声明函；（供应商为残疾人福利性单位的必须提供，格式见附件）

- 其他投标供应商认为有必要提供的证明资料（参考评分标准）。

3.投标函部分：

（1）投标函（格式见附件）；

（2）开标一览表（格式见附件）；

（3）细目报价表（格式见附件）；

4.报价文件（格式见附件）；

5.技术文件（暗标部分） ：

（1）总体概述、服务总体设想、方案针对性；

（2）本项目提升方案和技术措施；

（3）快速保障应急预案；

（4）安全作业保障措施；

（5）文明作业及环境保护（降尘降噪）措施；

（6）精细化管理提升方案；

5．我们同意按招标文件中的规定，本投标文件投标的有效期限为投标截止之日起90天；

6.如果我们的投标文件被接受，我们将履行招标文件中规定的每一项要求，按期、按质、按量，履行服务；

7.我们认为你们有权决定成交者；

8．我方愿意遵守相关法律法规和合同条款履行自己的全部责任。在合同履行过程中，双方如有争议，友好协商解决；

9．我们认可并遵守招标文件的所有规定，放弃对招标文件提出质疑的权利；

投标供应商（盖章）：

法定代表人或被授权代表

（签字或盖章）：

电话：                              传真：

地址：                              邮编：

开户名称：

开户银行：

开户账号

（二）开标一览表（格式）

开标一览表

供应商名称（盖章）                       政府采购编号：

| 项目名称 | 经开区城市环境维护-景观绿化项目 |
| --- | --- |
| 总报价 单位：元 | 大写： 小写： |
| 服务期限 |  |
| 误期违约金 |  |
| 服务标准 |  |
| - 绿化养护期 |  |
| 质量保修期 |  |
| 项目负责人 |  |

法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

填写说明：

注：开标一览表中的内容应与投标函内容一致，否则评标时一律按开标一览表中内容为准，开标一览表中必须盖章或签字。

（三）明细报价表（格式）：

明细报价表（格式）

具体详见附件

附：中小企业声明函（格式）

中小企业声明函（工程、服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小 企业发展管理办法》（财库（2020 ） 46号）的规定，本公司 （联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动,工 程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务 全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合 体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情 况如下：

- 1.（标的名称）,属于（采购文件中明确的所属行业 承建（承接）企业为（企业名称）,从业人员 	人，营业 收入为—万元，资产总额为 	万元'，属于（中型企业、 小型企业、微型企业）,

- 2.（标的名称）,属于（采购文件中明确的所属行业2 承建（承接）企业为（企业名称）,从业人员 	 ,营业 收入为—万元，资产总额为—万元，属于（中型企业、 小型企业、微型企业）,

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东 为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依 法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日　　　　　　期：

备注：1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2.中标、中标供应商的《中小企业声明函》将随中标、成交公告进行公示。供应商按照本办法规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

## 监狱、戒毒企业证明文件：

## 附：残疾人福利性单位声明函（格式）

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标供应商名称（盖章）：

法定代表人或授权代表签字或盖章：

日　　期：

# （四）（投标供应商）关于资格的声明函（格式）：

关于资格的声明函

采购编号：

日期：

中企华建友工程管理有限公司：

我公司(单位)愿针对此次                 （项目名称）进行响应。

我公司符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定，在此郑重承诺具备以下条件：

(一)具有独立承担民事责任的能力；

(二)具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

(三)具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

(四)有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

(五)近三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

(六)响应文件中所有关于投标资格的文件、证明、陈述均是真实的、准确的。

若有违背，我公司(单位)愿意承担由此而产生的一切后果。

注：条款（五）中所称“重大违法记录”，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。（“较大数额罚款”的金额标准是指：若采购项目所属行业行政主管部门对较大数额罚款金额标准有明文规定的，以所属行业行政主管部门规定的较大数额罚款金额标准；若采购项目所属行业行政主管部门对较大数额罚款金额标准未明文规定的，以江苏省人民政府规定的行政处罚罚款听证标准金额为准（详见江苏省行政处罚听证程序规则（试行））。

投标供应商（盖章）：

法定代表人或授权代表签字或盖章：

日期：

（五）（投标供应商）法定代表人授权委托书（格式）：

法定代表人授权委托书

政府采购编号：

日期：

中企华建友工程管理有限公司：

系中华人民共和国合法企业，特授权       代表我公司（单位）全权办理针对本项目（编号        ）的投标，参与开标、评标、签约等具体工作，并签署全部有关的文件、协议及合同。

我公司（单位）对被授权人的签名负全部责任。

在撤销授权的书面通知送达你处以前，本授权书一直有效，被授权人签署的所有文件（在授权书有效期内签署的）不因授权的撤销而失效。

被授权人情况：

姓名：         性别：

身份证件号码：                电话：

通讯地址：

被授权人签名：                单位名称（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

法定代表人身份证扫描件

（反面）

投标供应商法定代表人身份证复印件：

法定代表人身份证扫描件

（正面）

法定代表人授权代表身份证复印件：（法定代表人亲自参与投标的除外）

被授权人身份证扫描件

（正面）

被授权人身份证扫描件

（反面）

法定代表人亲自参加投标的需提供：

法定代表人身份证明书（格式）

（法定代表人亲自参与投标须提供）

单位名称：

单位性质：

地    址：

成立时间：              年              月                日

经营期限：

姓    名：         性别：      年龄：       职务：

系                   的法定代表人。

特此证明。

投标供应商：             （盖公章）

日  期：    年   月     日

| 法定代表人身份证复印件 （正面） |  | 法定代表人身份证复印件 （反面） |
| --- | --- | --- |

（六）承诺书（格式）：

承诺书一

（采购人名称）      ：

1．本公司（单位）对（采购项目名称）   项目（采购编号：         ）所提供的数据均以事实为依据统计填报，均能提供确实的书面资料以备核查。如若中标，将在服务有效期内严格按照相关法规和招标文件规定提供优质服务。

2．本公司（单位）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力。

如违背上述承诺，本公司（单位）将承担一切法律责任。

投标供应商：（公章）

法定代表人或其授权代理人：   （签字或盖章）

年    月    日

承诺书二   不拖欠农民工工资承诺书(格式)

致：   （采购人名称）

为保护农民工的合法权益，不拖欠农民工工资，本签名人郑重承诺：

本企业如果中标承建                       工程，需要使用农民工时，将保证做到：

1、按照《劳动法》规定雇佣和使用农民工，工资将直接发放给农民工本人，严禁发放给“包工头”。

2、我公司分包单位雇佣农民工的，将要求分包单位按照第1条规定签订劳动合同，并负责督促其按照合同规定及时结付农民工工资。如因我公司未按合同约定与分包单位结清工程款，致使后者拖欠农民工工资的，将由我公司先行垫付欠款。本公司对分包单位清偿欠农民工工资负总责。

3、如果发生违反规定拖欠或克扣农民工工资行为，造成农民工上访，本公司愿意接受业主暂停我公司1年期间参加业主招标工程投标资格的处罚，同时愿意接受行政主管部门依照有关规定作出的其他处罚决定。

4、本公司同意：在合同执行期间由业主按规定每月扣留工程计量款的1%作为农民工工资保障金：工程结束后，业主代表视中标人对农民工工资支付情况，据实结算返还剩余的保障金。

投标供应商：（盖章）

法定代表人或其授权代理人：   （签字或盖章）

年    月    日

- 承诺书三（廉洁承诺书格式）

为了积极配合贵单位为平台的招标工作，有效遏制不公平竞争和违规违纪问题的发生，确保招标工作的公平、公正、公开，我们保证认真贯彻《招投标法》等相关规定以及相关廉洁要求，特向贵单位承诺如下事项：

1、自觉遵守国家法律法规及有关廉政建设制度。

2、主动了解贵单位招投标纪律，积极配合贵局执行招投标廉政建设的有关规定。

3、不使用不正当手段妨碍、排挤其他投标供应商或串通投标。

4、按照招标文件规定的方式进行投标，不隐瞒本单位投标资质的真实情况，投标资质符合规定。

5、不以任何方式向采购人员赠送礼品、礼金及有价证券；不宴请或邀请招标方的任何人参加高档娱乐消费、旅游、考察、参观等活动；不以任何形式报销招标方的任何人以及亲友的各种票据及费用；不进行可能影响招投标公平、公正的任何活动。

6、不向涉及招标的单位及个人购置或提供通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

7、不向涉及招标的单位及个人的配偶、子女、亲属分包此次招标项目。

8、不向涉及招标的单位及个人支付好处费、介绍费。

9、一旦发现相关人员在招标过程中有索要财物等不廉洁行为，坚决予以抵制，并及时向贵局纪检监察室举报。

我们若违反上述承诺，愿接受取消投标资格及其他任何形式的处理。

投标供应商：（盖章）

法定代表人或其授权代理人：   （签字或盖章）

年    月    日

- 承诺书四

分包中小微企业承诺书（非中小微型企业填写，格式）

致：    （采购人名称）

我公司自愿参加贵单位         （项目名称）      的招标，为贯彻落实进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知，同意将本项目        （项目名称）    中合同金额的   40.00%（份额比例）  分包给           （中小微单位名称）进行承包。

- 特此承诺！

供应商：（盖章）

法定代表人签名或盖章：

年    月    日

（七）投标供应商情况表（格式）：

投标供应商情况表

（内容写不完的栏目可相应扩展）

投标供应商情况表

| 法定代表人 |  |  | 成立日期 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业地址 |  |  | 注册资本 | 万元 |
| 经营范围 |  |  |  |  |
| 职工人数 |  | 其中： 中级职称 人数、 高级职称 人数 |  |  |
| 2023年12月资产总额 | 万元 | 净资产 |  | 万元 |
| 2023年12月股东权益 | 万元 | 2023年业务收入 |  | 万元 |
| 2023年实现利润 | 万元 |  |  |  |
| 办公面积 | 平方米 | 其中： |  | 自有面积 平方米 承租面积 平方米 |
| 单位简历及内设机构情况 |  |  |  |  |
| 单位优势及特长 |  |  |  |  |
| 近三年来完成或正在履行的重大合同情况 |  |  |  |  |
| 近三年来受行业主管部门考核评价及业主评价意见 |  |  |  |  |
| 最近3年内有无因违纪或是其他原因被投诉或起诉的情况及说明 |  | （包括解决方式和结果） |  |  |
| 最近3年内主要负责人有无因经济犯罪被司法机关追究的情况及说明 |  |  |  |  |
| 其他需要说明的情况 |  |  |  |  |

单位名称（盖章）：

法定代表人或授权代表签字：

（八）拟派项目负责人简历表（格式）：

（8-1）项目管理机构人员配备表

投标供应商名称（盖章）                      政府采购编号：

| 序号 | 岗位名称 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 学历 | 持证证书名称 、证号 | 从事技术 领域年限 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … … |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … … |  |  |  |  |  |  |  |  |

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：

注：1、上表可自行延长。

2、请附人员相关证明材料复印件。

（8-2）拟派项目负责人简历

投标供应商名称（盖章）                政府采购编号：

| 1 | 姓名 |  | 性别 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 身份证号码 |  |  | 出生年月 | 年月 |
| 3 | 联系电话/传真： |  |  |  |  |
| 4 | 从事本项工作时间及工作经历： |  |  |  |  |
| 5 | 拥有关于本项服务方面的职称： |  |  |  |  |
| 6 | 曾获得的关于本项服务方面的奖励情况： |  |  |  |  |
| 7 | 近3年内负责的相关项目： |  |  |  |  |
| 8 | 其他需要说明的情况 |  |  |  |  |

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：

- 拟投入作业设备配备表（格式）：

拟投入作业设备配备表（格式）

投标供应商名称（盖章）

| 序 号 | 机械设备 | 型号规格 | 数量 | 国别产地 | 制造年份 | 额定 功率 kw | 生产能力 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：

- 投标偏离表（格式）：

投标偏离表（格式）

投标供应商名称（盖章）　　　　　　　　　　　　　　　采购编号：

| 序号 | 招标文件 条款号 | 招标文件 要求内容 | 投标文件 内容 | 偏离情况 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

日期：

注：（1）本表不得删除；

（2）如无任何偏离，请于本表 “偏离说明”中注明“无偏离”；

（3）如有偏离项，请于本表中列明偏离内容，如需要可自行延长，其余无偏离内容不须赘述。

（十一）类似业绩一览表（格式）：

类似业绩一览表

| 序号 | 项目名称 | 合同签订时间 | 合同金额 （人民币） | 采购单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |

注：附评分标准中需要提交的证明材料。如出现证明材料扫描件内容不完整或字迹、内容、盖章模糊不清等情况均不得分。

投标供应商（盖章）：

法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

日 期 ：  年  月  日

（十二）报价文件格式（格式见附件）

- （十三）其他（对应评分标准所需的其他证明材料或投标供应商认为有必要提供的声明和文件）

（十四）技术标部分格式（暗标格式）

- 技术部分属于暗标，投标供应商在制作技术部分相关内容时不得有体现投标供应商身份的内容，否则投标无效。