协   商   文   件

项目编号：JSZC-321100-JSWX-D2025-0011

项目名称：2025-2026年镇江人社省级一体化平台本地运维项目--社会保险子项目

江苏巍信项目管理有限公司

二○二五年五月

协商文件目录

第一部分  协商邀请函	1

一、项目基本情况	1

二、获取协商文件	1

三、提交响应文件截止时间、开标时间和地点	1

四、其他补充事宜	1

五、对本次采购提出询问，请按以下方式联系。	1

六、注意事项	2

第二部分  供应商须知	3

一、总则	3

二、协商文件	4

三、响应文件的编制	5

四、响应文件的提交	6

五、协商	7

六、确定结果	8

七、授予合同	8

第三部分  采购需求	10

第四部分  合同条款	12

第五部分  响应文件格式	17

(一)协商响应函	18

(二)首轮报价表	20

(三)首次明细报价表	21

(四)同类项目成功案例一览表	22

(五)与本项目相关技术情况说明等	23

(六)技术方案	24

(七)法定代表人身份证明书	25

(八)法人授权委托书	26

(九)供应商相关信息一览表	27

(十)供应商需提供的其他证明材料	28

(十一)中小企业声明函	28

- 第一部分  协商邀请函

项目概况 东软集团股份有限公司应在“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）获取协商文件，并于2025年05月21日09点30分（北京时间）前提交协商响应文件。

- 一、项目基本情况

项目编号：JSZC-321100-JSWX-D2025-0011

项目名称：2025-2026年镇江人社省级一体化平台本地运维项目--社会保险子项目

预算金额：86万元

采购需求：详细内容及要求见项目需求。

合同履行期限：详细内容及要求见项目需求。

- 二、资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

1.1具有独立承担民事责任能力（提供法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；如供应商为事业单位，请提供事业单位法人证书）；

1.2具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度(提供2024年度财务报表,成立不满一年的提供至少一个月的财务报表或提供资格承诺函)；

1.3具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（提供供应商相关信息一览表【见协商文件响应文件格式的内容】或提供资格承诺函）；

1.4有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供参加本次政府采购活动前半年内以来至少一个月依法缴纳税收和社会保险资金的相关材料或提供资格承诺函）；

1.5参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供协商响应函【见协商文件响应文件格式的内容】或提供资格承诺函）；

1.6未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单；      1.7法律、行政法规规定的其他条件。

- 2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无

- 3.本项目的特定资格要求：无。

- 三、获取协商文件

获取时间：公告之时起至2025-05-20，每天上午00:00-12:00,下午12:00-23:59 （北京时间，法定节假日除外）。

获取方式：“苏采云”电子交易平台（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）。

采购文件售价：免费。

- 三、提交响应文件截止时间、开标时间和地点

提交截止时间及开标时间：05月21日09:30 (北京时间）。

线上地点：将后缀名为“.kedt”的响应文件导入政府采购客户端工具--制作投标文件--导出加密的投标文件(后缀名为zip) --通过“苏采云”系统上传响应文件。具体详见《江苏省政府采购管理交易系统(苏采云)投标人操作手册》。

- 四、其他补充事宜

请投标人及时关注和查看“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/），是否有更正公告。因投标人自身原因未能及时获取的，一切后果由投标人自行承担。

- 五、对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名    称：镇江市人力资源社会保障信息中心

地    址：江苏省镇江市润州区运河路79号

联系方式：0511-85340332

2.采购代理机构信息

名    称：江苏巍信项目管理有限公司

地    址：镇江市南徐大道62号商务A区C座11楼1111室

项目联系人：孙工

联系方式：0511-80836007

- 六、注意事项

1.本项目通过“苏采云”系统进行采购，请在协商前详细阅读《“苏采云”系统供应商操作手册》（下载路径：江苏政府采购网——资料下载——《江苏省政府采购交易管理系统（苏采云）供应商操作指南》）；供应商在使用系统进行协商的过程中如遇到涉及“苏采云”系统使用的任何问题，应在工作日上午9：00-11:30 下午13:30-17:30期间致电技术支持热线咨询，联系方式：0519-86722803、0519-96722805。

2.供应商协商需提前办理数字认证证书，办理方式和注意事项详见:

镇江地区意源（方正）办理方式：镇江市润州区冠城路8号工人大厦7楼公共资源交易中心大厅CA窗口。工作日办公时间：9：00-12：00、13：30-17：30。联系人：邵娟，联系电话：13655287962，办理指南地址：http://jsxcmm.com/help/gys.html。

3.本项目属于服务类采购。本项目采购标的对应的行业为软件和信息技术服务业。

4.请各供应商及时关注和查看江苏省政府采购网（网址：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/）是否有更正公告。

- 第二部分  供应商须知

- 一、总则

1.适用范围

1.1 本协商文件仅适用于2025-2026年镇江人社省级一体化平台本地运维项目--社会保险子项目

2.定义

2.1“采购组织方”系指组织本次采购项目采购代理机构江苏巍信项目管理有限公司。

2.2“供应商”系指参加协商的法人、其他组织或者自然人。

2.3“采购人”系指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织，即镇江市人力资源社会保障信息中心。

2.4“货物”系指本协商文件采购需求中所述的各种形态和种类的物品。

2.5“服务”系指本协商文件采购需求中所述的各种形式的服务。

3.政策功能

3.1 强制采购信息安全产品，信息安全产品指国家质检总局国家认监委《信息安全产品强制性认证目录》，并获得强制性产品认证证书的产品。

3.2 根据《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品 环境标志产 品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）的规定，对政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。供应商所投产品属于品目清单范围的，依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。

3.3 本项目中涉及商品包装和快递包装的，参考《财政部办公厅关于印发《商品包装政府采购 需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知》（财办库〔2020〕123 号） 规定的包装需求标准。

3.4 根据国家扶持中小企业的有关政策，采购项目成交供应商在履约过程中如遇到资金困难，凭成交通知书在相关金融机构办理授信申请，具体业务流程可登录“江苏政府采购网—政采贷”栏目（http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/paying.html）查看并办理。

4.协商费用

4.1 供应商应自行承担所有与参加协商有关的费用。

☑ 成交供应商需向代理机构缴纳服务费。

收费标准：50万元以上(含50万)不在集采目录内的，采购代理服务费综合费率为标的的0.5%向项目中标供应商收取代理服务费4300元。

代理费用收款信息：

收款单位： 江苏巍信项目管理有限公司

收款账号： 10312501040016032

开户银行： 中国农业银行股份有限公司镇江常发支行

☑其他费用：按照实际发生收取。

4.2 不论协商的结果如何，采购组织方在任何情况下均无义务和责任承担上述费用。

- 二、协商文件

5.协商文件组成

5.1 协商文件包括：

（1）协商邀请函

（2）供应商须知

（3）采购需求

（4）合同条款

（5）响应文件格式

5.2 供应商获取本文件后，应认真阅读本文件中所有的事项、格式条款和规范等要求。

6.协商文件的澄清和修改

6.1 供应商如要求对协商文件进行澄清，应及时联系项目联系人。

6.2 在响应文件接收截止时间前，采购组织方均可以对协商文件进行修改。

6.3 采购代理机构有权按照政府采购的有关要求推迟响应文件接收截止时间和协商开始时间。

6.4 协商文件的补充文件将作为协商文件的组成部分，并对供应商具有约束力。

6.5 如澄清或修改公告有重新发布协商文件的，供应商应下载最新发布的协商文件制作响应文件。 因供应商自身原因未能及时获取的，一切后果由供应商自行承担。

- 三、响应文件的编制

7.编制响应文件的工具

7.1 供应商须通过江苏省政府采购网提供的最新电子响应文件制作软件编制响应文件。

8.响应文件的语言及度量衡单位

8.1 供应商提交的响应文件，以及供应商就有关本次采购的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

8.2 响应文件中所使用的计量单位除协商文件中另有特殊规定外，一律使用法定计量单位。

9.响应文件的构成

9.1 供应商编写的响应文件应按协商文件第五部分“响应文件格式”中的要求进行编写。

10.响应文件的编制

10.1 供应商应仔细阅读协商文件， 按照协商文件的要求编制响应文件。响应文件应当对协商文件提出的要求和条件作出明确响应。

10.2 供应商在编制响应文件时， 各模块内容须填写或提交到对应位置， 无相应内容可填的项应填写“无”、“没有相应指标”等明确的回答文字。

10.3 供应商应保证响应文件所提供的全部资料真实可靠。

11.协商报价的要求

11.1 供应商的报价应包含项目实施所涉及的一切费用。

11.2 供应商应按协商文件所提供的报价表格式报价。

11.3 协商报价应以人民币为货币单位。

12.协商有效期

12.1 协商有效期为协商文件规定的响应文件接收截止之日后 45 个日历日。供应商参加协商，即视为接受协商有效期的约定。

12.2 在特殊情况下，采购人于原协商有效期满之前，可向供应商提出延长协商有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。供应商可以拒绝采购人的这一要求而放弃参加协商。同意延长协商有效期的供应商，既不能要求也不允许修改其响应文件。

13.响应文件的式样和签署

13.1 供应商应通过响应文件制作客户端使用数字证书对响应文件进行合成、电子签章及加密打包。 响应文件制作客户端可在江苏省政府采购网下载。请供应商及时关注版本更新情况。

- 四、响应文件的提交

14. 响应文件的提交和截止时间

14.1 供应商应在协商文件规定的电子响应文件接收截止时间前，通过电子响应文件编制软件或 登录电子交易平台在规定时间内完成提交，提交成功后系统将发送回执。时间以电子交易平台时间为准。

14.2 截止时间以后提交的响应文件，电子交易平台将拒绝接收。供应商应充分考虑网络环境、网络带宽等风险因素。

14.3 供应商应携带制作该响应文件的同一数字认证证书参加协商。

14.4 提交完成后至解密前，供应商不能对响应文件进行加密时所使用的数字认证证书进行更新、续费，否则可能引起的响应文件解密失败等相关后果由供应商自行承担。

15.响应文件的修改和撤回

15.1 供应商在响应文件接收截止时间前，可以对所提交的响应文件进行修改或撤回。

15.2 供应商在响应文件接收截止时间前需要对响应文件进行修改的，应当使用响应文件制作工具重新制作并提交。

15.3 在响应文件接收截止时间至协商文件中规定的协商有效期满之间的这段时间内，供应商不得撤回响应文件，否则将被视为失信行为。

- 五、协商

16. 协商情况

16.1 协商小组由 3 人以上单数组成。

16.2 协商小组应当按照客观、公正、审慎的原则评审供应商的响应文件，与供应商协商采购标的的价格、服务、合同条款等。

16.3 协商小组、采购人和采购代理机构工作人员、相关监督人员，以及与评审工作有关的人员，对协商情况以及在协商过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。

16.4 协商小组有权要求供应商对其响应文件进行澄清。接到协商小组澄清要求的供应商， 应按协商小组通知的时间和地点做出书面澄清并签章，澄清内容作为响应文件的补充部分。

16.5 供应商应当在协商小组规定的时间内完成最终报价。

16.6 供应商在采购代理机构工作人员的安排下，使用制作该响应文件的同一数字认证证书登陆交易平台进行最终报价并电子签章。

16.7 协商终止情形处理

出现下列情形之一的，采购代理机构将终止采购活动，发布项目终止公告并说明原因：

（一）因重大变故，采购任务取消的；

（二）因情况变化，不再符合规定的单一来源采购方式适用情形的；

（三）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（四）至协商小组规定的协商截止时间，供应商报价超过采购预算的；

（五）至协商小组规定的协商截止时间，供应商的最终报价、技术方案、服务承诺等不能满足协商小组要求的；

（六）法律、法规规定的其他应当终止的情形。

- 六、确定结果

17.确定成交供应商

17.1 协商小组根据政府采购相关法律、法规的规定，与供应商商定合理的成交价格并保证项目采购质量。

17.2 协商小组根据协商情况编写协商情况记录，确定成交供应商。

17.3 成交结果经确定后，采购组织方将向成交供应商发出成交通知书。成交通知书是合同的一个组成部分。对采购人和成交供应商均具有法律效力。成交通知书发出后，采购人改变成交结果的，或者成交供应商放弃成交项目的，应当依法承担法律责任。

- 七、授予合同

18. 签订合同

18.1 采购人与供应商应当自成交通知书发出之日起 15 日内，按照协商文件和响应文件的约定签订书面合同。所签订的合同不得对协商文件和响应文件作实质性修改。

18.2 政府采购合同应当包括采购人与成交供应商的名称和住所、标的、数量、质量、价款或者报酬、履行期限及地点和方式、验收要求、违约责任、解决争议的方法等内容。

18.3 采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同产品的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

八、诚实信用和解释权

19．诚实信用

19.1 供应商不得以向采购组织方工作人员、协商小组成员行贿或者采取其他不正当手段谋取成 交。经查实供应商有此行为的， 将在“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）网站公告， 政府采购管理部门将供应商列入不良行为记录名单，按照政府采购有关规定处理。

19.2 供应商不得虚假承诺，否则，按照提供虚假材料谋取成交处理。

19.3 供应商应自觉遵守协商纪律， 扰乱协商现场秩序的，属于失信行为，根据《江苏省政府采购供应商监督管理暂行办法》，失信行为将被记入供应商诚信档案。

19.4 根据《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信息记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125 号）、江苏省财政厅《关于做好政府采购信用信息查询使用及登记等工作的通知》（苏财购〔2016〕50号） 等文件精神， 采购人在协商时对参加本项目的供应商进行信用记录查询， 信用记录查询渠道 为“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn ）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn ）、“信用 江苏”网站（http://www.jscredit.gov.cn ），信用记录查询截止时间为协商结束时，信用信息查 询记录及证据留存的具体方式为打印或网页截图。对存在失信信息的供应商（列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商）应当拒绝其参与政府采购活动。

20．解释权、适用法律及约束力

20.1 除相关法律、法规规定外，本协商文件的解释权归采购组织方所有。

20.2 供应商一旦获取了本协商文件并参加协商，即被认为接受了本协商文件的规定和约束。

20.3 本次采购及由本次采购产生的合同受中华人民共和国法律制约和保护。

- 第三部分  采购需求

一、项目概述

根据江苏省人力资源和社会保障一体化平台建设总体要求，各市人社系统省集中后，省市需共同做好业务、技术、数据运维保障工作。按照省市运维职责分工及《省人社一体化信息平台市级配套保障人员工作方案》内容，为保障省人社一体化信息平台“社会保险系统”安全、平稳、高效运行，需在本市配备相应系统开发商的技术人员驻场运维，切实保障镇江人社社保业务的正常经办和省市共建项目的开展。

二、项目内容范围

本项目的内容范围为镇江市区，包括镇江市本级、润州区、京口区、丹徒区、经开区所有纳入省人社一体化信息平台社会保险部分的应用软件的维保服务，包括工单处理、系统优化完善、指导答疑、系统培训、日常数据查询统计服务、错误数据处理、本地个性化政策参数调整、系统测试、验证，及协同省厅运维保障工作调度处置小组沟通解决相关问题等。包括但不限于以下内容：

1.1负责江苏省一体化信息平台社会保险系统在镇江市的运行维护工作

主要包括以下内容：

（1）依托江苏省人社一体化信息平台工单系统，负责省一体化平台中社会保险系统镇江相关的问题数据处理、数据统计汇总工作等，社会保险包括企业职工养老保险、工伤保险（含机关事业单位）、失业保险、城乡居民养老保险（含建档立卡贫困对象管理）等。

（2）负责系统总集成，处理社保业务、社保相关业务（社保卡、劳动就业、公共服务等）及外联业务的运维工作，牵头解决跨厂商之间的程序交互、业务交互等运维。

（3）省一体化系统社保业务与财务系统之间数据传输、银行接口等。

（4）省一体化系统基础库支撑保障。

（5）基于省厅的镇江回流库，负责相关社保系统数据的汇总统计分析，根据业务需求提供相关数据工作。

（6）依据部省市相关工作要求，结合业务需求，做好相关系统的数据采集、数据治理、数据抽取等提升数据质量的工作。

（7）在用户方的统一安排下,按相关政策要求进行数据批量处理工作,如:养老待遇调资、年度账户计息、养老待遇重算等,整个过程需要建立有关数据安全、备份、测试、验证、应急恢复等机制。

（8）搜集、整理镇江市本级各级人社经办机构在省一体化社会保险子系统使用中出现的各类技术问题，并协助提交至省厅项目组予以分析确认和解决。

（9）对现有省人社公共服务平台（涉及本项目组运维服务范围的）面向企事业单位及群众的简明操作手册进行全面整理与校正，并根据省项目组系统升级步伐，及时针对增改模块或业务口径的变化，补充并更新操作手册，确保手册内容的时效性与准确性。简明操作手册需同步提供适配人工智能客服的问答版本，并根据信息中心的反馈意见，持续优化完善问答内容，以提升AI客服的服务质量与效率。

（10）协助信息中心做好线上渠道的客户服务，协助受理各类诉求，进行初步的分析、分类，并按照信息中心的规范进行处理、转发和反馈。

（11）按照省、市统一规划，负责社会保险系统的数据指标维护工作。

（12）省一体化系统协同平台的相关支撑服务。

（13）省一体化信息平台镇江持续运行所必须的社会保险板块数据增量清洗和数据优化完善等数据运维工作。

1.2负责江苏省一体化信息平台工伤联网结算系统在镇江市的运行维护工作

主要包括以下内容：

（1）依托江苏省人社一体化信息平台工单系统，负责省一体化平台中工伤联网结算系统镇江市区相关的问题数据处理、数据统计汇总工作等。

（2）依据部、省、市相关工作要求，结合镇江市业务部门需求，做好工伤数据采集、抽取、清洗等提升数据质量的工作。

（3）按照省、市统一规划，负责工伤联网结算系统的数据指标维护工作。

1.3负责江苏省一体化信息平台精准发放平台系统在镇江市的运行维护工作

主要包括以下内容：

（1）依托江苏省人社一体化信息平台工单系统，负责省一体化平台中精准发放系统镇江相关的问题数据处理、数据统计汇总工作等。

（2）按照省、市统一规划，负责精准发放平台系统的数据指标维护工作。

1.4负责江苏省一体化信息平台工单系统在镇江市的运行维护工作

主要包括以下内容：

（1）负责省一体化平台中工单系统镇江相关的问题数据处理、数据统计汇总工作等。

（2）协助信息部门保障社保业务工单准确高效的流转，及时处理一体化平台工单，工单处理时限根据工单的处理的工作量确定，处理时限指工单到项目组至工单处理完毕，原则上一般性工单应在24小时内处理完毕，工作量大或其它原因不能按时处理的工单应在24时报信息中心项目负责人评估，确定工单处理时限。

1.5负责江苏省一体化信息平台稽核风控系统在镇江市的运行维护工作

主要包括以下内容：

（1）依托江苏省人社一体化信息平台工单系统，负责省一体化平台中稽核风控系统镇江相关的问题数据处理、数据统计汇总工作等。

（2）协助做好本年度稽核风控数据治理的技术保障工作。

（3）按照省、市统一规划，负责稽核风控系统的数据指标维护工作。

1.6负责江苏省一体化信息平台全民参保管理系统在镇江市的运行维护工作

主要包括以下内容：

（1）依托江苏省人社一体化信息平台工单系统，负责省一体化平台中全民参保管理系统镇江相关的问题数据处理、数据统计汇总工作等。

（2）依据部、省、市相关工作要求，结合镇江市业务部门需求，做好全民参保管理相关数据采集、抽取等提升数据质量的工作。

（3）协助做好本年度全民扩面参保工作的技术保障工作。

（4）按照省、市统一规划，负责全民参保管理系统的数据指标维护工作。

1.7负责江苏省一体化信息平台被征地保障管理系统在镇江市的运行维护工作

主要包括以下内容：

（1）依托江苏省人社一体化信息平台工单系统，负责省一体化平台中被征地保障管理系统镇江相关的问题数据处理、数据统计汇总工作等。

（2）依据部、省、市相关工作要求，结合镇江市业务部门需求，做好被征地保障相关数据采集、清洗等提升数据质量的工作。

（3）按照省、市统一规划，负责被征地保障管理系统的数据指标维护工作。

1.8负责江苏省一体化信息平台退休人员社区化服务系统在镇江市的运行维护工作

主要包括以下内容：

（1）依托江苏省人社一体化信息平台工单系统，负责省一体化平台中退休人员社区化服务系统镇江相关的问题数据处理、数据统计汇总工作等。

（2）按照省、市统一规划，负责退休人员社区化服务系统的数据指标维护工作。

1.9 按需做好镇江人社其它创新应用技术支撑工作

主要包括以下内容：

（1）依据镇江市业务部门需求，做好工伤医疗费报销审核时新增对应医院机构需求技术支撑，解决医院工伤医疗费报销数据无法审计问题。

（2）定期比对分析数据局提供的领取社保待遇人员的相关数据（如：民政局、公交公司、卫健委、医保、教育局、退役军人事务局），按照业务需求进行社保资格认证工作。

（3）按照镇江市区机关事业保险科需求，将机关事业非编人员转企业的相关数据进行有序的测试验证及迁移工作。

（4）按需做好镇江人社其它业务需求的技术支撑工作，如：居民个人账户奖励性基础养老金待遇调整，企业养老保险在职人员年度权益记录单发放，住建项目人员信息同步进行工程项目扩面参保等。

（5）提供省系统创新区应用相关的技术支持，按照信息中心需求提供省内社保相关创新区项目应用清单。

社会保险系统其他日常运行维护工作

（1）每周上报工作周报，每月每季度对运维工作进行定期检查，每月汇总问题处理情况，形成问题报告。

（2）定期对社保业务部门进行走访调研，现场解决镇江市业务部门在系统使用方面的相关问题，挖掘并收集系统优化建议；对走访记录的问题和挖掘的建议及时进行反馈，制定解决方案进行优化处理，并跟踪问题处理过程直到镇江市业务部门确认解决。

（3）及时解答技术部门、业务部门提出的社会保险系统操作类和业务咨询类问题。

（4）根据镇江市业务部门需求，撰写完善社会保险相关系统操作手册供业务人员使用，负责对应系统的业务操作培训。

三、系统运维服务基本要求

1、按照《关于印发<省人社一体化信息平台市级配套保障人员工作方案>的通知》文件中对镇江市本级相关要求，现场派驻系统运维工作人员，日常驻场人数不得低于3人，明确省项目社保服务支撑对接镇江专员1人，负责镇江市本级社保业务相关技术对接工作或解决复杂技术问题。

2、社会保险运维项目组负责市区系统运维工作。供应商的工作职责范围应根据江苏省人社一体化系统省厅部分的统一调整适时进行必要改动。

3、驻场人员应严格遵守《省人社一体化信息平台驻场人员管理办法》，在此基础上满足以下镇江市本级要求。

4、驻场负责人应按照用户方要求每周参加项目例会，向信息中心相关负责人员以周报形式总结一周系统运维工作开展情况、存在问题及下周工作安排等。执行过程中可按用户方需要及时、适当地调整例会频次与方式。

5、供应商驻场人员必须遵守信息中心的相关管理规章、制度，应严格遵守作息时间要求。在关键时刻如重大事件期间、软件升级期等，应按用户要求现场加班，及时解决突发问题。

6、驻场运维人员必须了解省一体化平台核心架构，能独立处理运维工作职责范围内出现的各类问题。

7、供应商必须提供5×8小时的驻场运维服务以及7×24小时应急响应技术服务。驻场运维人员不能解决的技术问题应由所在公司统一协调解决。

8、供应商根据驻场及网络安全要求，为每位驻场人员配备内外网办公电脑各1台及相关硬件设备。

9、供应商应指定驻场运维工作的项目经理或负责人，牵头协调与用户单位的相关事宜，确保运维工作高效、安全、稳定，同时负责协调与用户单位的商务、技术、人员安排、项目管理及进度控制等事宜。在此基础上，供应商还应指派省厅项目组工作人员或后台研发人员具体负责镇江市本级相关技术对接工作或解决复杂技术问题。

10、本次项目运维工作总体上应当遵照江苏省人社厅近年制定下发的《运维过程管理制度规范》、《江苏省人社一体化信息平台运维工单管理暂行办法》、《省人社一体化信息平台驻场运维人员管理暂行办法》及其它省市相关管理规范要求。

11、供应商必须根据本次项目的目标和范围，提出相应的维护服务方案。

12、运维人员日常考勤受建设方监督。供应商驻场人员或省端对接专员确有需要进行调整变动时，需提前30天向信息中心提交书面报备，经信息中心负责人同意后方可安排相应的工作交接。在工作交接完毕后由信息中心检查、认可后，原驻场人员方可离场。信息中心有权要求对运维工作中表现不合格的工程师进行更换。

13、应急服务要求，如遇突发紧急重大服务事项，供应商需提供专员支持、快速服务响应的情况下配合驻场人员进行现场应急事件处理，以保证系统的正常运行。

14、软件维保服务期：一年。

15、付款方式：合同签定一周内支付80%，维保期结束后一周内，用户方将根据供应商合同的执行情况及服务质量考核情况进行剩余20%年度服务费用的支付。

四、系统运维服务主要内容及要求

（一）运维工作内容

1、培训和指导镇江市本级各级人社经办机构业务工作人员正确、规范使用省一体化系统。

2、及时处理一体化平台工单，工单处理时限根据工单的处理的工作量确定，处理时限指工单到项目组至工单处理完毕，原则上一般性工单应在1个工作日处理完毕，工作量大或其它原因不能按时处理的工单应在24小时内报信息中心项目负责人评估，确定工单处理时限。搜集、整理镇江市本级各级人社经办机构在省一体化系统使用中出现的各类技术问题，并协助提交至省厅项目组予以分析确认和解决。

3、按规范流程受理镇江市本级各级人社经办机构的数据维护或批量调整申请，在镇江市人力资源社会保障信息中心（以下简称信息中心）的授权下及时、准确、规范地进行数据维护处理。

4、按规范流程受理镇江市本级各级人社经办机构的数据统计查询申请，在信息中心授权下及时、准确提供各类查询及统计数据，包含外部数据的比对查询。

5、完成省一体化系统中镇江市本级的各类年度或月度等初始化工作。

6、配合老系统数转工程师，处理问题数据，核对重转数据，及补转相关业务表等。

7、协助对生产环境、测试环境及省市回流数据库中镇江市本级相关部分运行状态的日常监控。

8、对接省厅项目组，了解省厅对于各险种新的社保经办要求、新上线功能模块并传达、指导镇江人社相关用户使用。

（二）人员管理要求

1、驻场人员应严格遵守《省人社一体化信息平台驻场人员管理办法》和《信息中心驻场人员管理制度》的要求，在此基础上满足以下镇江市本级要求。

2、投标商应指定驻场运维工作的项目经理或负责人，牵头协调与用户单位的相关事宜，确保运维工作高效、安全、稳定，同时负责协调与用户单位的商务、技术、人员安排、项目管理及进度控制等事宜。在此基础上，投标商还应指派省厅项目组工作人员或后台研发人员具体负责镇江市本级相关技术对接工作或解决复杂技术问题。

3、驻场负责人应按照用户方要求每周参加项目例会，向信息中心相关负责人员以周报形式总结一周系统运维工作开展情况、存在问题及下周工作安排等。执行过程中可按用户方需要及时、适当地调整例会频次与方式。

4、投标商驻场人员确有需要进行调整变动时，需提前至少一周时间向信息中心提交书面申请，经信息中心负责人同意后方可安排相应的工作交接。在工作交接完毕后由信息中心检查、认可后，原驻场人员方可离场。信息中心有权要求对运维工作中表现不合格的工程师进行更换。

5、投标商驻场人员必须遵守信息中心的相关管理规章、制度，应严格遵守作息时间要求。在关键时刻如重大事件期间、软件升级期等，应按用户要求现场加班，及时解决突发问题。

6、为了保证及时快速地响应服务请求，投标商安排的驻场工作人员除为用户提供5×8小时日常工作时间服务外，同时提供7×24小时的手机值班服务。在值班服务中，值班人员须在接到用户方服务请求或发现问题后1小时内到达指定工作岗位。

7、应急服务人员要求，如遇紧急、重大服务事项，需在保证提供多人、快速服务响应的情况下配合驻场人员进行现场应急事件处理，以保证系统的正常运行。应急响应时间要求在1小时以内，在发生一般信息安全事件时，必须立即响应并根据用户方要求提供远程或现场技术支持。出现重大信息安全事件时，项目组在接报后必须立即安排技术骨干赶往现场进行应急响应处置。

8、发生人民群众或业务经办人员针对软件维保过程中的投诉，需第一时间报告信息中心，同时协调省厅项目组评估、定位、处理投诉内容，避免相同类型故障再次发生。

（三）安全管理要求

1、中标商必须严格按照江苏省人社厅制定下发的《省人社一体化信息平台驻场运维人员管理暂行办法》、《省人社一体化信息平台数据运维管理暂行办法》、《省人社一体化信息平台运维和开发人员管理办法（试行）》、《省人社一体化信息平台回流数据安全管理办法（试行）》及镇江市人社局下发的《关于切实做好供应链企业网络安全和数据安全管理工作的通知》、《镇江市人社信息系统供应链安全管理办法（试行）》、《市人社局单位外包活动网络和数据安全管理制度》、《市人社局外包单位及相关人员管理制度》中的相关安全管理规定，加强驻场运维人员管理，配合做好安全审计工作，清除供应链安全隐患，确保回流数据安全传输、安全存储和安全共享，严防发生隐私数据与人社高敏感数据泄露等违规事件，若发生违规事件，将依法追究相关法律责任。

2、中标商遵循国家和省市有关计算机信息系统的安全保密规定和各项网络信息安全要求，同步实施系统的信息安全保密规定，以确保数据的机密性、完整性、可用性，确保系统的安全、可靠、稳定和实用。维护系统数据安全，接触的用户口令、敏感信息负有保密义务，若有泄密，将依法追究相关法律责任。

3、数据维护及数据查询工作应严格按照省市相关安全及风控、内控要求，整个过程必须根据相关要求严格履行审批、审核流程，并保证全程留痕可追溯。数据维护工作还应建立有关数据安全、备份、测试、验证、应急恢复等保障机制。

4、中标商在项目维护过程中，若出现相应数据安全事故、以及维护代码错误等情况给用户带来经济损失和造成安全事故，须全额赔偿相关经济损失和承担相应法律责任。

（四）培训要求

1、供应商应根据业务工作需要，对镇江市人力资源和社会保障局经办省人社一体化平台人员进行培训，并提供相应培训资料。

2、供应商定期组织用户方业务人员、技术人员与软件开发人员之间的技术、业务交流活动。

3、根据工单中共性问题合理分析，针对常见、频繁发生情况进行专项培训。

（五）服务质量考核办法

合同签订后供应商按照承诺安排现场软件维护服务人员进驻现场，约定以一年度为服务质量考核周期,由信息中心组织相关部门进行总结评分，该评分作为年度运维质量考核的重要组成部分。具体指标为：

| 具体指标 |  |
| --- | --- |
| 保密 安全 要求 | （1）保密要求。有违反保密协议相关条款要求的，每1次扣2分，上不封顶，造成严重后果的直接扣除50分。 （2）安全要求。有违反网络安全、数据安全相关法律法规和各项规章制度的，每1次扣2分，上不封顶，造成严重后果的直接扣除50分。 （3）运维安全。项目组应按运维安全管理要求做好运维服务工作。经检查与评估发现病毒感染、操作不规范、访问控制不到位及驻场人员将账号泄露或违规借给他人等安全风险的，每人次扣2分，上不封顶。 （4）安全通报。被上级及安全相关部门安全检查发现安全风险通报的，每次扣2分，未按要求及时整改的，加扣3分，上不封顶。 （5）安全事件。内部检查发现病毒、木马、内部攻击等安全事件，未在48小时解决的，每次扣1分，上不封顶。 （6）安全评估。内部安全检查发现包括但不限于高危漏洞、代码安全缺陷等安全漏洞或安全隐患，未在48小时内修复的，每次扣1分，上不封顶。 |
| 运维 工单 | （1）工单使用。未经工单报批流程或非经相关部门负责人批准同意可以先行实施后补工单的特殊情况，擅自进行操作的，每1次扣2分，最多扣10分。 （2）工单响应。如未按工单规定时间完成工作，按延误时间扣分。每个工单每延误一个工作日扣0.1分，超过7个工作日以上（含7个工作日）每个工作日扣0.5分，最多扣10分。对于非运维单位原因造成工单延误，不扣分。 （3）工单在途率。每周检查时，年工单在途率超过3.5%，扣1分，最多扣10分。 （4）工单质量。所有工单必须按工单要求保质保量完成，如因质量问题造成返工，每个工单扣0.5分，最多扣10分。 |
| 运维服务要求 | （1）服从工作安排。不服从现场工作安排的，每次扣1分，最多扣5分。 （2）定期运维报告。运维单位应每周四下班前提交运维报告，未按时提交的，按次数计扣分值，0.5分/次，最多扣5分。 （3）定期质量报告。通过走访、电话巡访问用户等形式收集镇江市业务部门和信息部门意见并填写《用户巡访记录》，根据季度工单量、响应率、完成率、返工率等指标结合用户意见提交季度质量报告，针对存在的运维服务质量主要问题提出工作改进思路，并持续跟踪改进效果。未按时提交的，按次数计扣分值，0.5分/次，最多扣5分。 |
| 驻场人员要求 | （1）人员变更。供应商对驻场人员进行更换，必须提前30天向甲方提交更换方案和替代人员工作简历、学历与专业资格证书等背景调查资料，替代人员资历不得低于对该驻场角色的采购要求。未按要求执行的，每1次扣1分，未经同意更换项目经理等核心人员的，每1次扣10分。 （2）工作交接。替换人员和原驻场人员未进行交接手续的，每1次扣1分。 （3）考勤管理。未按规定出勤或执行请假手续的，每迟到1人次扣0.1分，每缺勤1人次扣0.5分，最多扣5分。 （4）技术能力。加强考核，对相关工作人员每半年从安全、技术能力、一体化平台熟悉程度等方面进行考核，不及格者1人次扣1分。 |
| 用户满意度 | （1）满意度调查。客户满意度分为优、良、中、差4个等级，每年运维合同到期前一个月由信息中心征求各相关镇江市业务部门意见后形成综合考评意见，每次综合评价为优者加2分，为良者加1分，为中者扣1分，为差者扣2分。 （2）投诉情况。如发生投诉的，有效投诉每次扣1分，造成重大影响的投诉,每次扣2分，最多扣10分。 |

说明：考核总分为100分，综合评分后如总分低于70分，每降低一分用户方将可视情况扣除相应年度服务款的1%（但最多累计扣除金额不超过年度服务费总额的20%），并要求投标人限期整改，组织力量，提高运行维护的质量，提升用户方满意度。

- 第四部分    合同条款

合    同

镇江市人力资源社会保障信息中心（以下简称“甲方”）和               （以下简称“乙方”）同意按下述条款和条件签订本合同（以下简称“合同”）：

一、合同文件

下列关于  （项目名称、项目编号）  的协商文件、乙方提交的协商响应文件是构成本合同不可分割的部分：

（1）合同条款；

（2）响应函；

（3）乙方提交的响应文件和报价表；

（4）成交通知书；

（5）甲方、乙方商定的其他必要文件。

二、标的物

本合同所提供的标的物详见“明细报价表”（乙方必须完全实现采购文件中的招标需求，如有不足或缺陷，由乙方自行负责弥补，甲方不再承担任何相关费用）。

- 三、合同金额

根据上述合同文件要求，合同总金额（大写）为人民币                    元整 ，¥                  元（项目增加费用不得超过原合同金额的10%，同时双方必须签订补充合同），分项价格在乙方提交的报价表中有明确规定）。

四、付款方式

4.1合同签订后，采购人在收到乙方开具的正规发票后的10个工作日内支付合同总价的            %;

4.2                   ；

4.3上述款项均不另计利息。具体支付进度还应根据拨款进度执行，延期支付采购人不承担利息及滞纳金。

五、服务时间和地点

5.1 合同履行期限：                   。

5.2 项目服务地点：本项目服务地点由甲方指定。

- 六、服务内容

（根据协商文件里的要求做补充） 。

七、项目验收

7.1由甲方组织对乙方工作情况进行综合评估，达到要求则验收通过。

7.2对未按要求提交材料，或未通过验收的，甲方有权要求应答人整改，并重新提供服务。

7.3甲方将全程监督乙方人员投入情况，是否符合合同要求和人员参与的要求，如发现不一致，甲方有权解除合同并要求乙方退还全部已经支付费用。同时对不符合要求的乙方提出整改要求，限期整改不整改或整改不合格甲方人有权解除合同并要求乙方人退还全部已经支付费用。

八、不可抗力

8.1 如果双方由于不可抗拒力的任何事故（须经双方认同），致使影响合同履行时，履行合同的期限应予延长，延长期限相当于事故影响的时间。

8.2 本条所述的“不可抗拒力”系指双方无法控制、不可预见的事件。这些事件包括但不限于：战争、严重水灾、台风、地震以及其他双方商定的事件。

8.3 受事故影响的一方应在不可抗拒力事故发后尽快以传真通知对方，双方应通过友好协商在合理时间内达成进一步履行合同的协议。

九、税费

9.1 中国政府根据现行税法规定对甲方征收的与本合同有关的一切税费均由甲方负担（免税部分除外），采购文件另有规定的除外。

9.2 中国政府根据现行税法规定对乙方征收的与本合同有关的一切税费均由乙方负担（免税部分除外），采购文件另有规定的除外。

十、合同纠纷处理

10.1对本合同履行过程中发生的一切争议，双方应友好协商解决，如协商不能解决，双方选择向甲方所在地的人民法院提起诉讼解决。

10.2如对任何争议向人民法院提起诉讼，除争议事项或争议事项所涉及的条款外，双方应继续履行本合同项下的其它义务。。

十一、甲、乙双方违约责任

11.1甲方违约责任

11.1.1合同签订后，由于甲方原因停止项目而终止合同的，乙方未进入现场工作前，乙方必须全额返还预付款；乙方已进入现场工作，但因甲方过错导致的项目停止和终止，甲方应按完成的实际工作量支付合同款。

11.2乙方违约责任

11.2.1合同签订后，由于乙方原因停止项目而终止合同的，甲方有权不支付乙方剩余合同款项。

11.2.2如乙方没有按照合同规定的时间交货，乙方支付给甲方的损失费以每延迟交货一天按合同款的0.1%计算，但赔偿损失费的最高限额不超过合同总款的2%。当达到最高限额时，甲方有权解除合同，乙方应当退还甲方支付的预付款，同时支付合同总价30%的违约金。必要时可通过签订补充合同。

11.2.3在甲方提供了必要的工作，并且保证了合同款按时到位，乙方提供的相关服务未能达到合同规定质量要求时，乙方应当按照甲方的要求立即进行整改，同时应向甲方赔偿损失费，损失费以每拖延履行一天按500元/天计算，但损失费的总数不超过合同总额的2%。当乙方经过三次整改仍不能达到合同规定的质量要求，或乙方延期提供服务超过20日时，视为乙方根本违约，甲方有权解除合同，不再支付剩余合同款项，同时乙方需向甲方支付合同总价30%的违约金。项目因不可抗力、甲方违约等影响作业的客观原因造成乙方拖期履行服务，乙方不承担赔偿责任。

11.2.4乙方须在合同约定的时限内完成并通过验收，因项目未通过验收而延期的，每延期一天扣罚合同款的0.1%。项目经三次验收后仍未通过的，视为乙方根本违约，甲方有权解除合同，乙方应当退还甲方支付的预付款，同时支付合同总价30%的违约金。

11.2.5 在甲方根据上述规定，终止了全部或部分合同后，甲方可以依其认为适当的条件和方法购买与未提供服务类似的服务，乙方应对甲方购买类似服务所超出部分费用负责。

十二、破产终止合同

12.1 如果乙方破产或无清偿能力时，甲方在任何时候书面通知乙方终止合同而不给乙方补偿。该终止合同将不损害或影响甲方已经或将要采取的补救措施的权利。

十三、转让和分包

13.1 为保证本项目的质量，该项目不得违法转包分包，如乙方违法转包分包的，甲方可以无条件终止合同并且有权拒绝支付全部合同款，乙方应向甲方赔偿合同金额30%的违约金。

十四、合同生效及其它

14.1 合同经甲方、乙方签章后生效。本合同壹式贰份，以中文书写，甲乙双方各执壹份，本合同自签章之日起生效。

14.2 本合同服务和服务交付使用后所发生的合同纠纷，由甲方与乙方协商处理。

14.3 如需修改（指非主要合同条款）或补充合同内容，应经甲方、乙方协商，且修改及补充内容不得对本合同主要条款、采购文件和中标人的响应文件作实质性修改，并签署书面修改或补充协议， 该协议将作为本合同不可分割的一部分。

14.4 其它未尽事宜，由双方友好协商解决，并按照《中华人民共和国民法典》有关条款执行。

甲方（单位盖章）：镇江市人力资源社会保障信息中心

地	址：江苏省镇江市润州区运河路79号

联系电话：

代表签字：

乙方（单位盖章）：东软集团股份有限公司

地	址：沈阳市浑南新区新秀街2号

联系电话：

代表签字：

合同签订日期：	年	月	日

第五部分  响应文件格式

- 协  商  响  应  文  件

项目编号：

项目名称：

供应商（公章）：

日期：

- （一）协商响应函

根据贵方关于 （项目名称）、（项目编号） 协商邀请，我方经详细审阅和研究，现决定参加本项目协商。我方声明如下：

1.本公司承诺：严格遵守国家法律、法规和规章，全面履行应尽的责任和义务，全面做到履约守信，具备《政府采购法》第二十二条第一款规定的条件。

2.本公司承诺：根据协商文件及响应文件的规定和承诺，完成项目合同的相应责任和义务（如有偏离，响应文件中另作说明）。

3.本公司承诺：采购人在使用我方提供的产品及服务时，不存在任何已知的不合法的情形，也不存在任何已知的与第三方专利权、著作权、商标权或工业设计权相关的任何争议。如果有任何因 采购人使用我方提供的产品和服务而引起的侵权指控，我方将承担全部责任。

4.我方已详读全部协商文件，包括协商文件变更通知（如果有），我公司完全理解并同意放弃对 这方面不明及误解的权利。

5.我方已详读全部响应文件，我方保证向贵方提供的响应文件及所有材料的完整、真实、合法、有效并对其负责。

6.我方同意从规定的协商日期起遵循本协商文件，并在规定的有效期期满之前均具有约束力。

7.在规定的协商开始时间后，我方在协商有效期内不撤回响应文件。

8.我方同意提供贵方可能要求的与本协商有关的任何证据或资料。

9.我方如用虚假材料或恶意方式向贵方提出质疑，将承担相应的法律责任。同时承诺：我公司 如果有上述行为，将无条件承担贵方相关的调查论证费用。

10.遵守协商文件中要求的收费项目和标准。

11.与本协商活动有关的一切正式往来通讯请寄：

地址：

电话：

传真：

邮政编码：

法定代表人签字或盖章：

供应商（公章）：

日期：

- (二)首轮报价表

单位名称（加盖公章）：

| 项目总报价 | 金额（大写）： 人民币 ¥： 元 |
| --- | --- |
| 备注 |  |

注：1.“项目总报价 ”包括本次采购要求提供的服务已支付或将支付的所有相关费用；

2.供应商必须据实填具此表，应与响应文件的有关内容一致 ;

法定代表人签字或盖章：

供应商（公章）：

日期：

- (三)首次明细报价表

| 一、服务部分 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序 号 | 名称 | 服务内容 |  | 服务期 | 价格（元） | 备注 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 服务部分小计： 元 |  |  |  |  |  |  |
| 其它相关费用(培训、税费等与项目相关的一切费用) |  |  | 元 |  |  |  |
| 项目总报价 |  |  | 元 |  |  |  |

注： 1、投标人应当按照招标文件采购需求及相关报价要求填写。

- 本表中“其它”由投标人根据采购需求及自身经验进行补充填写。项目实施时，除采购人明确提出需要变更增加外，不再增加任何费用，投标人应确保本项目能安全、正常运行并达到采购要求。

- 本表中项目总报价应与开标一览表中项目总报价保持一致。

4、报价保留至小数点后两位，四舍五入。

- (四)同类项目成功案例一览表

| 序号 | 项目名称 | 合同金额 | 采购单位名称 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

- (五)与本项目相关技术情况说明等

- (六)技术方案

- (七)法定代表人身份证明书

兹证明          同志，性别         ，身份证号         ，在我单位任         职务，联系方式        ，系我单位主要负责人即法定代表人。

单位地址：

单位盖章：

日期：          年      月     日

附：法定代表人居民身份证扫描件

注：若法定代表人代表供应商直接参加协商活动，供应商仅需提供本证明书，不需要提供法人授权委托书。

- (八)法人授权委托书

本授权书声明：           （供应商名称）法定代表人             （姓名） 授权              （委托代理人的姓名、身份证号码） 为我方就           （项目编号）             （项目名称）协商的合法代理人，以本公司名义全权处理一切与该项目协商有关的事务（含合同签订）。

本授权书于年月日在相应位置签字或盖章后生效，特此声明。

法定代表人（负责人）签章：

委托代理人身份证号码：

委托代理人联系电话：（手机）

供应商名称（公章）：

日      期：         年      月       日

附： 委托代理人居民身份证扫描件

注：“法定代表人（负责人）”授权其他人（必须为投标人正式员工，证明材料：近半年内至少一个月社会保险缴纳材料附后）投标的，须填写法定代表人身份证明书和本委托书。

- (九)供应商相关信息一览表

| 一 | 公司基本信息 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 公司名称： |  | 2 | 员工人数： |  |
| 3 | 注册资金： |  | 4 | 公司地址： |  |
| 5 | 成立日期： |  | 6 | 法定代表人： |  |
| 7 | 开户银行： |  | 8 | 帐号： |  |
| 9 | 项目联系人： |  | 10 | 联系电话： |  |
| 二 | 公司财务状况 |  |  |  |  |
|  | 2024年度财务状况 |  |  |  |  |
| 1 | 营业收入（万）： |  | 2 | 利润总额（万）： |  |
| 3 | 年末“固定资产合计”（万）： |  | 4 | 年末“流动资产”余额（万）： |  |
| 5 | 年末“短期负债”余额（万）： |  | 6 | 年末“长期负债”余额（万）： |  |
| 7 | 年末“资产总计”余额（万）： |  | 8 | 年末“货币资金”余额（万）： |  |
| 三 | 供应商其他信息 |  |  |  |  |
| （一） | 相关资质及等级 |  |  |  |  |
| （二） | 2021年以来获得的荣誉及表彰情况 |  |  |  |  |

- (十)供应商需提供的资格证明材料及其他证明材料

1.具有独立承担民事责任的能力(提供法人或者其他组织的营业执照等证明文件扫描件；投标人为自然人的，提供其身份证扫描件)。

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度(提供2024年度财务报告，成立不满一年的提供至少一个月财务报告，或银行出具的资信证明，或财政部门认可的政府采购专业担保机构出具的投标担保函等)；或提供资格承诺函。

3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力(见供应商相关信息一览表)；或提供资格承诺函。

4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录(提供参加本次政府采购活动前半年内至少一个月依法缴纳税收和社会保险的凭据)；或提供资格承诺函。

5.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录(提供资格承诺函)。

- 6.供应商相关信息一览表（使用本协商文件规定格式）；

- 7.协商承诺函（使用本协商文件规定格式）；

- 8.法定代表人身份证明书（使用本协商文件规定格式）、法人授权委托书（使用本协商文件规定格式），以及相应人员的居民身份证复印件、社保缴纳证明（扫描件）。

9.中小企业声明函（如符合，填写）

- (十一)中小企业声明函

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公（联合体）参加（单位名称）的（项且名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联在体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体作况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员___人，营业收入为____万元，资产总额为____万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）;

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）承建（承接）企业为（企业名称），从业人员___人，营业收入为___万元，资产总额为___万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）;

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股类为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

1从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

- （十二）资格承诺函

致：    （采购人、采购代理机构）

我单位参与（项目名称）、（项目编号：       ）项目的政府采购活动，现承诺如下：

1.我方具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。

2.我方具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。

3.我方具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

4.我方参加本项目采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

若我单位承诺不实，自愿承担提供虚假材料谋取中标、成交的法律责任。

投标（响应）供应商（全称并盖章）：

供应商法定代表人或授权代表（签字或签章）：

日期：    年   月   日

说明：

- 供应商可自行选择是否提供本承诺函，若不提供本承诺函的，应按采购文件要求提供相应的证明材料。

- 供应商可删减承诺事项，删减的承诺事项须按采购文件要求提供相应的证明材料。比如删去本承诺函第3项的，则应按采购文件要求提供依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。