竞争性磋商文件

采购编号：JSZC-320500-HJZX-C2025-0010

学校编号：20250048

采 购 人：苏州科技大学

采购内容：石湖校区运动场改造

采购类别：工程类

苏州科技大学招投标管理办公室

(招标代理：华建工程咨询（苏州）有限公司)

2025年7月

前附表

| 序号 | 内容 | 规定 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 | 石湖校区运动场改造 |
| 2 | 采购预算 | 本项目采购预算：人民币叁佰捌拾陆万捌仟元（¥3868000.00元） 最高限价：人民币叁佰陆拾陆万肆仟柒佰肆拾捌元贰角肆分（￥3664748.24元） |
| 3 | 供应商特定资格条件 | 无 |
| 4 | 联合体磋商 | 不接受 磋商文件中有关联合体规定均不适用。 □接受 |
| 5 | 现场考察 | 不组织，自行考察 □组织，考察时间： 年 月 日 ：00 集合地点： 联系人： 联系电话： |
| 6 | 响应文件份数 | 三 份 其中：正本一份，副本二份。电子投标文件一份（U盘或光盘），需单独密封。 |
| 7 | 磋商响应货币 | 人民币 |
| 8 | 保证金 | 不需提交，磋商文件中有关保证金规定均不适用。 □需提交 保证金金额：/元 账户名：华建工程咨询（苏州）有限公司 开户行：中国建设银行股份有限公司苏州工业园区支行 账 号：32201988836050072950 |
| 9 | 标书费 | ￥300.00 |
| 10 | 响应文件有效期 | 45 日历天（从提交响应文件截止时间当日起算） |
| 11 | 响应文件提交截止时间和地点 | 时间：2025年7月18日9点30分 地点：高新区学府路99号苏州科技大学行政楼3308开标室 |
| 12 | 磋商时间和地点 | 时间：2025年7月18日9点30分 地点：高新区学府路99号苏州科技大学行政楼3308开标室 |
| 13 | 成交原则 | 本项目成交原则：响应最后报价不超过采购预算、最高限价，磋商评标采用为综合评分法，即在满足磋商文件实质性要求前提下，按照磋商文件中规定的评分标准和各项因素进行综合评审后，以评标总得分最高的投标人作为相应标段的中标候选人。 |
| 14 | 磋商小组与供应商的谈判轮数 | 磋商小组：三人，谈判轮数：二轮。 |
| 15 | 评审办法 | 详见第六章 |
| 16 | 收费标准 | 本项目中标服务费+评委费（按实结算）由中标人支付。 |
| 17 | 签订合同 | 成交通知书发出之日起 7 日内 |
| 18 | 履约保证金 | 详见采购文件第四章 |
| 19 | 其他 | 项目负责人需承诺在施工期间仅服务于本项目，项目负责人在施工期间需每日到场。采购单位将不定期进行检查，如采购单位发现项目负责人未在施工现场的，每发现一次扣除履约保证金1000元。累计发现三次以上的采购单位有权更换施工单位。（投标文件中需提供承诺，格式自拟） |

总目录

第一章磋商邀请函	3

第二章磋商响应文件格式	5

第三章采购内容	18

第四章合同主要条款	24

第五章评审办法	31

第一章磋商邀请函

苏州科技大学关于石湖校区运动场改造的竞争性磋商采购公告

华建工程咨询（苏州）有限公司受苏州科技大学的委托，就石湖校区运动场改造组织竞争性磋商采购，欢迎符合资格条件的供应商前来参加磋商。

- 项目编号：JSZC-320500-HJZX-C2025-0010

- 学校编号：20250048

三、项目名称：石湖校区运动场改造

四、招标内容及范围：苏州科技大学江枫校区，详见工程量清单

五、工期：40个日历日，2025年8月25日前完成施工并满足验收条件（以实际开工日期为准）

六、本项目采购预算：人民币叁佰捌拾陆万捌仟元（¥3868000.00元）

最高限价：人民币叁佰陆拾陆万肆仟柒佰肆拾捌元贰角肆分（￥3664748.24元）

七、合格磋商供应商的一般条件：

1、具有独立承担民事责任的能力；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、具有履行合同所必须的设备和专业技术能力；

4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5、参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6、法律、行政法规规定的其他条件。

7、本项目不接受联合体投标。

八、合格磋商供应商的特殊条件：

（1）具备市政公用工程施工总承包叁级以上（含叁级）资质，具有安全生产许可证，近两年无安全责任事故（提供承诺函并加盖公章）;

（2）拟选派项目负责人（项目经理）须具备市政工程专业二级(含)以上注册建造师资质和有效的建筑施工企业项目负责人安全生产知识考核合格证书（建筑施工企业项目负责人安全生产考核合格证书）且无在建工程。必须满足下列条件：

1、项目负责人（项目经理）不得同时在两个或者两个以上单位受聘或者执业。（同时在两个及以上单位签订劳动合同或交纳社会保险或将本人执（职）业资格证书同时注册在两个及以上单位。）

项目负责人不得同时在其他公司担任法定代表人，不得是个体工商户经营者；项目负责人不得同时在其他公司担任公司董事、监事、高级管理人员。公司董事、监事、高级管理人员的变更信息以国家企业信用信息系统的变更备案信息为准。

2、项目负责人是非变更后无在建工程，或项目负责人是变更后无在建工程（必须原合同工期已满且变更备案之日已满6个月），或因非承包方原因致使工程项目停工或因故不能按期开工、且已办理了项目负责人解锁手续，或项目负责人有在建工程，但该在建工程与本次招标的工程属于同一工程项目、同一项目批文、同一施工地点分段发包或分期施工的情况且总的工程规模在项目负责人执业范围之内。

（3）落实采购政策需满足的资格要求：本项目专门面向中小企业采购，所属行业建筑业，响应单位应为中小微企业或监狱企业或残疾人福利性单位。

在报名时须向采购代理机构提供以下材料（复印件加盖公章，所有材料需提供原件核验，否则不予认可）：

（1）企业法人营业执照副本复印件；

（2）资质证书、安全生产许可证复印件；

（3）建造师证、项目经理安全生产考核合格证（B类）；

（4）报名单位法人授权委托书原件、被授权人身份证复印件、被授权人社保证明复印件。

（5）项目负责人无在建工程承诺书原件。

注：（以上资料均提供复印件并加盖公章，原件备查，未携带原件的一律不得报名）

九、采购文件获取信息

1、报名时间：自磋商采购文件发出之日起至2025年7月14日，上午9:30—11:00，下午13:30—15: 00（节假日、双休日除外）。报名地点：华建工程咨询（苏州）有限公司，地址：苏州市吴中西路87号207室2、采购文件领取方式：符合资格条件的供应商可在规定的报名时间内至华建工程咨询（苏州）有限公司（苏州市吴中西路87号207室  招标代理部）领取磋商文件。出售方式：报名时现场出售，售出后概不退回，售价每套300元。3、报名方式：现场报名。报名咨询：（0512-65221883）。注：上述所有复印件需加盖磋商响应单位公章。报名的单位须与参加磋商的单位名称一致。

十、磋商信息

磋商响应文件递交时间：2025年7月18日上午09：00-09:30

磋商响应文件递交截止时间：2025年7月18日上午09:30

磋商时间：2025年7月18日上午09:30开始

磋商地点：苏州科技大学

磋商地址：高新区学府路99号苏州科技大学行政楼3308开标室

十一、联系及监督

1、采购人

1.采购人信息

联 系 人：沈老师

地    址：高新区学府路99号苏州科技大学行政楼3213办公室

联系方式：0512-69379123

2．技术联系人信息

联系人：罗老师

联系电话：0512-68412120

3.项目联系方式

项目联系人：诸润

电　　 话：0512-65221883

3.苏州科技大学采购监督电话：0512-69379061

2、采购代理机构

名    称：华建工程咨询（苏州）有限公司

地    址：苏州市吴中西路87号207室

电    话：（0512）65221883

传    真：（0512）65221885-804

邮政编码：215000

联 系 人：诸润

十二、公告期：本磋商文件公告期为公告之日起五个工作日。

十三、其他补充事宜

1、本次采购的有关信息在以下网站上发布：苏州科技大学官网招标公告栏目；中国招投标网。

2、有关该采购项目的澄清、修正及中标等信息亦在以上网站发布，请随时关注。

3、苏州科技大学采购监督电话：0512-69379061。

4、投标当日进校须提前24小时进行报备。报备方式：微信搜索“苏科行”公众号填写访问人信息及被访问人信息。被访问人：沈道远。被访问人联系方式：13913097990，访问单位:资产与后勤管理处，备注：项目编号＋项目名称＋投标单位名称。每单位最高限申报１个车辆３个人员进校。须本人报备，报备审核后生成动态二维码进校时扫描，截图无效。当日进校当日报备无效。

第二章磋商响应文件格式

说明：

对本章所有的格式 ，供应商可根据自身情况进行补充和修改，但补充和修改不得造成与本格式内容有实质性的违背。

- 1、（供应方）法定代表人授权委托书

授权委托书

本授权委托书声明：我（姓名）       系（供应单位名称）            的法定代表人，现授权委托（单位名称）          的（姓名）            为我公司代理人，以本公司的名义参加华建工程咨询（苏州）有限公司组织实施的编号为               号的竞争性磋商活动。代理人在磋商活动过程中所签署的一切文件和处理与这有关的一切事务，我均予以承认。

代理人在授权委托书有效期内签署的所有文件不因授权委托的撤销而失效，除非有撤销授权委托的书面通知，本授权委托书自磋商活动开始至合同履行完毕止。

代理人无转委托权。特此委托。

供应商：（单位盖章）

法定代表人：（签字或盖章）

代理人：（签字或盖章）

日期：　　　　　年　　  月　　  日

- 2、磋商响应函

磋商响应函

：

我们收到贵公司              号采购文件，经仔细阅读和研究，我们决定参加磋商活动。

1、我们愿意按照磋商采购文件的一切要求，提供满足采购要求的工作内容，我公司的响应报价包括完成全部内容的工程、材料、施工、人工、机械、保险、检测、劳保、各种税费以及质保期间的一切费用。

2、如果我们的磋商响应文件被接受，我们将严格履行采购文件中规定的每一项要求，按期、按质、按量履行合同的义务。

3、我们已详细审查全部采购文件，包括更正公告(如有)。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。

4、我们同意按采购文件中的规定，本磋商响应文件的有效期限为响应文件提交截止之日起四十五天。

5、我们愿意提供磋商采购单位在采购文件中要求的所有资料。

6、我们愿意遵守采购文件中所列的收费标准。

7、我们承诺该磋商响应文件在磋商开始后的全过程中保持有效，不作任何更改和变动。

8、我们承诺我公司符合采购文件中“合格磋商供应商的一般条件和特殊条件”的要求，若与真实情况不符，本公司愿意承担由此而产生的一切后果。

9、我们声明：我们在参加本次采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录。

10、我们愿意按采购文件的规定交纳磋商保证金，并同意采购文件中关于不予退还磋商保证金的规定。

11、如果我们成交，我们愿意在领取成交通知书时按采购文件的规定支付代理服务费；

12、综合说明：

（1）伴随服务及配合措施；（2）要求甲方提供的配合；

（3）对采购文件有不同意见的偏离说明；（4）其它说明。

所有有关磋商响应文件的函电，请按下列地址联系：

单位：                             联系人：

地址：                             邮政编码：

联系电话：                         传真：

供应商：（单位盖章）

法定代表人或代理人：（签字或盖章）

日期：         年   月   日

- 3、磋商报价表

磋商报价表

：

（一）根据已收到的工程的磋商文件，遵照现行法律法规的有关规定，我单位经考察现场和研究磋商文件后，愿以人民币（大写）            元（¥            元）的总价，按磋商文件的要求承包本次发包范围内的全部工程。

（二）我单位保证在收到贵单位发出的书面开工令后立即开工，并在            天内竣工。

（三）我单位保证本工程质量达到            。

（四）贵单位的磋商文件、成交通知书和本报价文件将构成约束我们双方的合同。

磋商供应商（盖章）：

法人代表人或授权委托人（签字或盖章）：

日期：年月日

- 4、工程量清单报价表

按清单报价

报价说明：

计价方式：本工程项目采用下列第（1）种计价方式。

（1）工程量清单计价方式

（2）计价表计价方式

报价方式：本工程项目采用下列第（2）种报价方式。

（1）固定总价报价。竞争报价人应充分考虑施工期间各类建材市场价格变化，政策性调整的风险，一旦经评审确定承包人，报价不作调整。

（2）固定单价报价。

竞争报价时，不可竞争费用均按规定计算，不得让利或随意调整计算标准。

计价格式中列明的所有需要填报的单价和合价，竞争人均需填报，未填报的单价和合价，视为此项费用已包含在工程量清单的其他单价和合价中。

磋商供应商：（公章）

法定代表人或代理人：（签字或盖章）

日期：   年   月   日

- 5、商务条款偏离表

商务条款偏离表

| 序号 | 采购文件条目号 | 采购文件的商务条款 | 响应文件的商务条款 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：供应商的磋商响应文件（除技术要求部分）与磋商采购文件规定的有偏离的，应在此表中说明。未在上表中说明的，如在响应文件其他内容中已有文字说明的，则以已有文字说明为准，否则，将被认为完全响应磋商采购文件的规定。但该表不作为供应商对所投标的物关于商务条款等详细描述和说明的替代。

供应商：（单位盖章）

法定代表人或代理人：（签字或盖章）

日期：年   月    日

- 6、技术要求偏离表

技术要求偏离表

| 序号 | 名称 | 采购要求 | 响应要求 | 偏离/响应 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1、供应商应对照磋商采购文件的技术要求等，所投标的物与磋商采购文件的规定有偏离的，应在此表中申明与技术要求条文的偏差和例外。

2、未在上表中说明的，如在响应文件其他内容中已有文字说明的，则以已有文字说明为准，否则，将被认为完全响应磋商采购文件的规定。但该表不作为供应商对所投标的物关于技术要求等详细描述和说明的替代。

供应商：（单位盖章）

法定代表人或代理人：（签字或盖章）

日期：         年         月       日

- 7、施工质量验收标准，质量承诺及服务承诺

施工质量验收标准，质量承诺及服务承诺

提示： 1、磋商供应商应根据本次采购项目要求，对所投工程在服务期内质量及服务进行详细的说明与描述。

供应商：（单位盖章）

法定代表人或代理人：（签字或盖章）

日期：年    月    日

- 8、配备人员一览表

配备人员一览表

| 序号 | 姓名 | 项目职务 | 年龄 | 性别 | 学历 | 专业 | 职称 | 持上岗证情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目经理 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目副经理（现场负责人） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主要技术人员 |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1.附相关人员的相关证明材料复印件；2.表格不够填写可添加。

供应商：（单位盖章）

法定代表人或代理人：（签字或盖章）

日期：         年         月       日

9、企业类似业绩情况表

企业类似业绩情况表

| 序号 | 项目名称 | 项目时间 | 合同金额 （人民币） | 用户单位联系人 | 用户单位 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：响应文件中需提供合同复印件，合同原件须与响应文件同时递交。

供应商：（单位盖章）

法定代表人或代理人：（签字或盖章）

日期：         年         月       日

- 10、资格证明文件

- (1)关于资格文件的声明函

关于资格文件的声明函

：

本公司愿就由贵公司组织实施的编号为JSZC-320500-HJZX-C2025-0010（20250048号）号的磋商采购活动进行响应。本公司所提交的响应文件中所有关于磋商资格的文件、证明和陈述均是真实的、准确的。若与真实情况不符，本公司愿意承担由此而产生的一切后果。

供应商：（单位盖章）

法定代表人或代理人：（签字或盖章）

日期：   年   月    日

- (2)磋商响应单位情况表

磋商响应单位情况表

单位名称（盖章）

| 法定代表人 |  | 成立日期 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业地址 |  | 注册资本 | 万元 |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |
| 职工人数 |  | 其中：有相关资格证书人数 |  |  |
| 营业面积（含厂房面积） | 平方米 | 其中： | 自有面积 平方米 承租面积 平方米 |  |
| 单位简历及内设机构情况 |  |  |  |  |
| 单位优势及特长 |  |  |  |  |
| 最近2年内在经营过程中受到何种奖励或处分（包括情况和结果） |  |  |  |  |
| 最近3年内有无因售假、售劣或是其他原因被消费者投诉或起诉的情况及说明（包括解决方式和结果） |  |  |  |  |
| 最近3年内主要负责人有无因经济犯罪被司法机关追究的情况及说明 |  |  |  |  |
| 其他需要说明的情况 |  |  |  |  |

（3）中小企业声明函（工程、服务）

中小企业声明函（工程、服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司 （联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于 建筑业 ； 承建（承接）企业为 （企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称）  ，属于 建筑业 ； 承建（承接）企业为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

- （4）、残疾人福利性单位声明函

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部  民政部  中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期

第三章采购内容

华建工程咨询（苏州）有限公司受苏州科技大学的委托，就石湖校区运动场改造组织竞争性磋商采购，欢迎符合资格条件的供应商前来参加磋商。

一、采购编号：JSZC-320500-HJZX-C2025-0010

学校编号：20250048

二、采购项目名称：石湖校区运动场改造

三、工程要求

1、本项目采购预算：人民币叁佰捌拾陆万捌仟元（¥3868000.00元）

最高限价：人民币叁佰陆拾陆万肆仟柒佰肆拾捌元贰角肆分（￥3664748.24元）

2、现场条件：

1、施工现场平整情况：现有原状。

2、场内外道路：已到位。

3、施工用水电：费用由承包商承担，考虑在报价中。施工现场装表计量的，按表计读数乘以单价扣除，否则按审计核定价的千分之五扣除。

4、发包范围：苏州科技大学石湖校区。

5、工期要求：40个日历日，2025年8月25日前完成施工并满足验收条件（以实际开工日期为准）

6、质量要求：合格。

7、施工地点：江苏省苏州市虎丘区学府路99号苏州科技大学石湖校区

3、施工要求：

（包括但不限于：现场要求、发包范围、质量要求等。）

1.现场要求：工期40天，预验收合格。成交单位施工期间，不得以高温、下雨、订不到材料等借口要求延长工期，必须采取各种措施保质保量坚决完成本次维修任务。

2.发包范围：拆除原有塑胶和人造草坪、基础修补，排水沟清理、更换内排水沟沟盖板、疏通排水系统，新铺塑胶面层和人造草坪。

3.质量要求：合格，满足规范要求和检测标准。聚氨酯胶水和EPDM颗粒参考品牌为：长诺、大洋元亨、湖南盛亚；EPDM颗粒参考品牌为：太洋、长诺、橙贺；人造草坪参考品牌为：共创、畅优、宏光。如选择其他品牌必须不低于上述品牌档次。

4.本项目的验收包括预验收和检测验收两个环节。成交单位完成合同应予计量的全部工作后，发包单位组织预验收。发包单位委托有相应检测资质的第三方对施工成品取样检测，检测合格为项目通过检测验收。检测验收不合格的，项目验收不合格。成交单位必须整改直至项目验收合格，且承担由此带来的全部不利后果。

5.招标控制价：3664748.24元。

- 四、综合说明及其它要求：（配套服务、增值服务、维保服务等）

1.施工用水电：费用由承包商承担，考虑在报价中。施工现场装表计量的，按表计读数乘以单价扣除，否则按审计核定价的千分之五扣除。

2.项目负责人需承诺在施工期间仅服务于本项目，项目负责人在施工期间需每日到场。采购单位将不定期进行检查，如采购单位发现项目负责人未在施工现场的，每发现一次扣除履约保证金1000元。累计发现三次以上的采购单位有权更换施工单位。（投标文件中需提供承诺，格式自拟）

五、文件组成

（一）文件组成（部分格式见第二章）

1、响应文件一（报价部分）(格式见第三章)：

1.1授权委托书（如有授权）；

1.2磋商响应函；

1.3磋商报价表（第一次报价）；

1.4工程量清单报价表；

2、响应文件二（资格及技术部分）：

2.1关于资格文件的声明函；

2.2磋商响应单位情况表；

2.3磋商响应单位《营业执照》副本复印件；

2.4磋商响应单位法定代表人身份证复印件；

2.5磋商响应单位代理人身份证复印件（如有授权）；

2.6合格供应商的基本条件、特定条件所需提供的相应证明材料：

2.6.1具有独立承担民事责任的能力证明。包括法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明。

2.6.2履行合同所必备的设备和专业技术能力的证明材料。如供应商为生产厂商、服务供应商、施工单位的，应提供满足采购需求必备的相关技术人员的职称证书或社保证明等证明材料。

2.6.3有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。如税务登记证（如有）和合理期限内依法缴纳税收的凭据，社会保险登记证和合理期限内依法缴纳社会保险的凭据（专用收据或社会保险缴纳清单）。

2.6.4参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明函。

2.6.5特殊资格条件的证明材料：

2.6.5.1、具备市政公用工程施工总承包叁级以上（含叁级）资质，具有安全生产许可证，近两年无安全责任事故（提供承诺函并加盖公章）。

2.6.5.2、拟选派项目经理须具备市政工程专业二级(含)以上注册建造师资质和有效的建筑施工企业项目负责人安全生产知识考核合格证书（建筑施工企业项目负责人安全生产考核合格证书）且无在建工程（需提供项目负责人无在建承诺，格式自拟）

2.6.5.3、项目负责人需承诺在施工期间仅服务于本项目，项目负责人在施工期间需每日到场。采购单位将不定期进行检查，如采购单位发现项目负责人未在施工现场的，每发现一次扣除履约保证金1000元。累计发现三次以上的采购单位有权更换施工单位。（投标文件中需提供承诺，格式自拟）

2.7项目人员配备方案（需提供人员的配备方案《配备人员一览表》）；

2.8项目实施方案，质量承诺及服务承诺，资格证明文件；

2.9《商务条款偏离表》、《技术要求偏离表》；

2.10《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或监狱企业证明文件；

注：磋商供应商必须提交上述除2.10项之外的其它规定的资料。否则，磋商响应文件将因未实质响应采购文件而被拒绝。

6.响应文件编制要求

6.1响应文件按统一格式、顺序编写，报价部分、资格及技术部分应共同装订成册。

7.报价（编制）要求的说明

7.1除非合同中另有规定，供应商对《磋商报价表》中的全部货物和服务的报价应包括全部货物及其包装、运输、装卸、保险费（指货物运抵现场所发生的费用）、税费及国家规定的一切费用及质保期间一切费用等。磋商二次报价（如有）为最终报价，除非因特殊原因并经买卖双方协商同意，磋商供应商不得再要求追加任何费用。同时，除非合同条款中另有规定，否则，磋商供应商所报价格在合同实施期间不因市场变化因素而变动。

7.2磋商供应商应对采购文件内所要采购的全部内容进行报价，只投其中部分内容者，其响应文件将被拒绝。但如果采购文件要求分标段响应的，则供应商可以有选择地只投其中一个或几个标段，也可以投全部标段，但各标段应分别计算填写单价和总价。本次采购不分标段。

7.3 一项内容只允许一个报价，采购单位不接受任何有选择性的报价。

7.4 磋商响应文件报价中的单价和总价全部采用人民币表示，除非合同的特殊条款另有规定。

8.保证金

8.1供应商交纳的保证金必须按采购公告要求的形式于磋商现场随磋商响应文件递交招标代理公司，并于磋商现场换取保证金收据。供应商如为实施国库集中支付管理的事业单位，无需提交投标（响应）保证金，但应于开标（磋商、谈判）现场提交盖有本单位公章的有效的统一社会信用代码证或者组织机构代码证复印件，否则被视作无效投标或无效响应处理。

8.2磋商保证金的提供人必须与提交响应文件的供应商一致。

8.3未按上述要求提交磋商保证金的供应商，采购单位有权拒绝其磋商响应文件。

8.4保证金的退还：未成交供应商的磋商保证金，由代理机构在评审活动结束后，当场退还银行本票或汇票。成交供应商的磋商保证金，由代理机构在评审活动结束后解存保证金专户，并在采购合同签订之日起5个工作日内退还成交供应商。

8.5发生下列情况之一，磋商保证金将不予退还。

8.5.1供应商在提交响应文件截止时间后撤回响应文件的；

8.5.2供应商与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；

8.5.3除因不可抗力或采购文件认可的情形以外，成交供应商不与采购人签订合同的；

8.5.4成交方不按本须知相关条款规定缴付代理服务费的；

8.5.5 成交人在磋商过程中有违反有关法律法规的行为；

8.5.6采购文件规定的其他情形。

9.响应文件的有效期

9.1自磋商响应文件递交截止之日起45天内，磋商响应文件应保持有效。有效期短于这个规定期限的响应，将被拒绝。

9.2在特殊情况下，采购单位可与供应商协商延长磋商响应文件的有效期。这种要求和答复都应以书面形式进行。同意延长有效期的供应商不能修改磋商响应文件，按本须知规定的磋商保证金的有效期也相应延长。拒绝接受延期要求的供应商的响应将被拒绝，但磋商保证金仍予以退还。

10.响应文件的份数和签署

10.1供应商应按本须知的规定，编制一份磋商响应文件“正本”和二份的“副本”，并明确标明“正本”和“副本”。磋商响应文件正本和副本如有不一致之处，以正本为准。

10.2响应文件正本和副本均应使用不能擦去的黑色或蓝色墨水打印或书写，由供应商法定代表人或代理人按照采购文件要求亲自签署或盖章，并加盖公章。若未按上述要求签署的磋商响应文件将被拒绝。

10.3全套磋商响应文件应无涂改和行间插字，除非这些删改是根据采购单位指示进行的,或者是供应商造成的必须修改的错误。但修改处应由磋商响应文件委托授权人签字证明。

11.响应文件的密封及标记

11.1供应商应将全部磋商响应文件〔含报价部分、资格及技术部分及认为有必要提交的其他资料〕进行密封。密封带的封皮上写明采购编号、采购单位名称、采购项目名称、供应商名称，并注明“磋商时启封”字样。在封口处应有供应商法定代表人或其代理人的签字或盖章，及加盖供应商单位公章。

11.2如果供应商未按上述要求密封及加写标记，采购单位将不承担磋商响应文件提前开封的责任并有权拒绝接受其磋商响应文件。

（二）文件要求：

1、数量要求为一本正本，两本副本，装订成册；装在一个文件袋里密封，封口处盖公章，并在密封袋正面有醒目的采购文件编号、项目名称和供应商全称；

2、响应文件须由供应商法定代表人或其授权代表签字或盖公章。

六、磋商程序

1、采购代理机构按本须知规定的时间、地点主持磋商采购活动。

2、供应商法定代表人或授权代理人应携带本人身份证明签名报到。

3、在磋商响应文件递交截止时间前，供应商凭磋商保证金收据原件、身份证明原件向采购代理机构递交响应文件，未能出示保证金收据原件或身份证明原件的供应商，采购代理机构有权拒绝接受其响应文件。

4、由磋商小组审查供应商提交的响应文件。

5、磋商小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等做出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

6、磋商小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式做出。供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人或其授权代表签字或者加盖公章。

7、磋商小组所有成员集中与单一供应商分别进行磋商，并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。

8、在磋商过程中，磋商小组可以根据采购文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款。对采购文件做出的实质性变动是采购文件的有效组成部分，磋商小组将及时以书面形式同时通知所有参加磋商的供应商。

9、供应商应当按照采购文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应文件，并由其法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。

10、磋商结束后，磋商小组将要求所有实质性响应的供应商在最后一个供应商磋商结束后十五分钟内提交最后报价，提交最后报价的供应商不得少于3家。（注：二次报价不得高于采购预算价、最高限价及第一次报价）

11、经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。

12、磋商小组根据磋商成交原则确定成交单位，并将结果通知所有参加磋商的供应商。

13、如磋商过程中出现本采购文件未尽事宜，由磋商小组根据采购有关法律、法规讨论决定。

- 七、项目的终止

出现下列情形之一的，将终止竞争性磋商采购活动：

1、因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；

2、出现影响采购公正的违法、违规行为的；

3、在采购过程中符合要求的供应商或者报价未超过采购预算、最高限价的供应商不足3家的；

4、在采购活动中因重大变故，采购任务取消的。

- 八、综合说明及其它要求：

1、供应商提供的服务能够至少达到采购文件要求，同时明确详细的服务内容。请充分考虑项目实施过程中的人员安排。

2、供应商必须承诺文件中提出的全部要求，如果其中某些条款不响应时，应在文件中逐条列出，未列出的视同响应。

3、磋商保证金：

（1）在递交响应文件截止时间前须向采购代理机构交纳磋商保证金。

账户名称：华建工程咨询（苏州）有限公司

开户行：中国建设银行苏州工业园区支行

账号：32201988836050072950

外地供应商的投标（响应）保证金以银行汇票方式，本地供应商的投标（响应）保证金以银行本票方式，随同投标（响应）文件在开标现场一并提交给代理机构。供应商如为实施国库集中支付管理的事业单位，无需提交投标（响应）保证金，但应于开标现场提交盖有本单位公章的有效的统一社会信用代码证或者组织机构代码证复印件，否则被视作无效投标或响应处理。

（2）若未成为成交单位，该保证金在确定成交单位且在供应商向保证金收取单位开具等额的收款收据后7个工作日内由保证金收取单位全额返回（不计息），若为成交单位，该保证金在供需双方合同签订生效、按规定向采购代理机构交纳成交服务费且在供应商向保证金收取单位开具等额的收款收据后7个工作日内由保证金收取单位全额返回（不计息），否则采购人或采购代理机构有权从该保证金中扣除供应商按规定应向其交纳而未交纳的服务费或违约金。

4、服务费

（1）成交单位须按前附表的规定计算并支付服务费及评委费，该费用应在领取成交通知书时付清。

（2）成交单位如果未按规定缴纳服务费，磋商采购单位将不予退还其磋商保证金，并保留诉讼的权利。

（3）缴纳代理服务费时，如供应商为增值税一般纳税人且需增值税专用发票的，则须提供开票信息。[注：仅对开票信息内容填写完整的供应商开具增值税专用发票。发票开出后一律不予退换。供应商须对所提供材料信息的真实性、准确性和完整性负责，因材料信息内容的差错缺漏等而导致的后果，由供应商自行承担。]

开票信息

| 报名单位公司名称 |  |
| --- | --- |
| 地址 |  |
| 电话 |  |
| 税号 |  |
| 开户行 |  |
| 银行账号 |  |

5、有下列情形之一的，磋商保证金不予退还：

（1）供应商在提交响应文件截止时间后撤回响应文件的；

（2）供应商在响应文件中提供虚假材料的；

（3）除因不可抗力或采购文件认可的情形以外，成交单位不与采购人签订合同的；

（4）供应商与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；

（5）采购文件规定的其他情形。

6、响应供应商应对所投项目的全部内容进行报价，只投其中部分内容者或出现选择性报价的，其响应文件将被拒绝。响应总报价包括完成该项工作所需的服务管理内容、耗材、胸卡、办公设备、工具、各种税费、人工、保险、劳保、维护、利润、税金、社保、酬金、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。

7、付款方式：本项目无预付款，无进度款。最终结算金额由苏州科技大学审计部门审计确定。工程完工且检测验收合格后，支付60％合同价款；审计结束后支付至审定价的90％，余款为质量保证金；第一年缺陷责任期满无质量问题，支付50％质量保证金，缺陷责任期满如无质量问题，支付50％质量保证金，支付款均不计息，审计费按校审计相关规定执行。

8、凡涉及采购文件的补充说明和修改，均以网上发布的通知。

第四章合同主要条款

合同主要条款

根据华建工程咨询（苏州）有限公司采购编号              号采购文件及该文件的磋商响应文件和成交通知书，甲乙双方就此次成交的石湖校区运动场改造事宜，签订本合同书。

一、签订合同的依据和要求：

（1）磋商文件、乙方的响应文件及有效承诺文件等，是签订合同的依据。

（2）甲方与乙方应当在成交通知书发出之日起30日内，按照磋商文件、乙方的响应文件及有效承诺等文件的主要内容，签订采购合同。

（3）甲方不得与乙方订立背离采购活动中确定的采购标的、规格型号、采购金额、采购数量、技术和服务要求等实质性内容的协议。

（4）除不可抗力等因素外，成交通知书发出后，甲方改变成交结果，或者乙方拒绝签订采购合同的，应当承担相应的法律责任。

二、付款方式及主要条款：

1、合同价款及调整：本工程项目采用固定单价合同。

乙方应充分考虑施工期间各类建材的市场风险和国家政策性调整风险系数，具体按照国家和苏州市相关文件执行。本工程的具体结算方式在合同专用条款中约定。执行固定单价报价的基本规定：

①乙方报价时，必须按统一的工程量清单报价，成交后，本工程中工程量清单项目的综合单价按标底单价下浮之后的综合单价执行{成交下浮率＝（控制价-中标价）/[控制价-暂列金额*（1+规费费率）*（1+税费费率）-专业暂估价*（1+规费费率）*（1+税费费率）-材料暂估价包括甲供材料费*（1+安全文明施工措施费率）*（1+规费费率）*（1+税费费率）] }， 由于工程量清单的工程数量有误或者设计变更、现场签证等引起的工程量增减，若工程量清单项目工程量的变化幅度超过10%，并且影响分部分项工程费超过0.1%的，综合单价可调整；其增加部分的工程量或者减少后剩余部分的工程量的综合单价由承包人提出，经发包人确认后，作为支付进度款的依据。最终价格以审计为准。

②本工程中新增加的工程量清单项目（如报价时工程量清单漏项、因设计变更或发包人要求而新增加的内容等，引起的新工程量清单项目）的价格，原则上按计价表定额和现行规范、费率计价，并做相应的下浮，作为新的综合单价计价，成交下浮率＝（控制价-中标价）/[控制价-暂列金额*（1+规费费率）*（1+税费费率）-专业暂估价*（1+规费费率）*（1+税费费率）-材料暂估价包括甲供材料费*（1+安全文明施工措施费率）*（1+规费费率）*（1+税费费率）]。

③本工程在磋商文件中已明确的各项施工措施费，均包含在合同总价中。其他在磋商文件和答疑中未提及、未明确部分的施工措施费项目，可以根据相关资料按实调整，并作相应的下浮。

工程在履行合同时，发生工程变更的，按照甲方工程变更管理的相关规定办理变更手续。工程完工验收合格后，按照甲方的操作规程进行项目结算审计，并出具审计报告。

2、工程预付款、进度：

2.1本项目无预付款。合同签定，工程竣工验收合格后付至合同总价的0％；审计结束后付至审定价（扣除审计费）的97％；其余3％为质保金，质保期满无质量问题后30个工作日内无息付清，审计费按校审计相关规定执行

2.2质保期：自项目验收合格之日起，12个月。

3、材料、设备供应方式：

（1）甲供材料、设备   无                       。

（2）乙供材料、设备    全部乙供                。

4、审计费用

结算如在校内审计，无审计费用。结算如外送由第三方审计，按苏科大（2019）105号文件的规定确定审计费用，核减率按审计最终核定额与施工单位申报的结算额之间的差额计算。相关条款列示如下：

4.1、单项工程核减率超过10%的，审计费用全部由施工单位承担，并由建设单位从施工单位工程款中扣除（下同）；

4.2、单项工程核减率在8%—10%（含10%）之间的，审计费用由建设单位承担20%，施工单位承担80%；

4.3、单项工程核减率在5%—8%（含8%）之间的，审计费用由施工单位承担20%，建设单位承担80%；

4.4、单项工程核减率在5%及其以下的，审计费用由建设单位承担。

5、工程施工期间涉及安全由乙方全部负责，涉及安全所产生的相关费用一律由乙方承担；

6、质量必须达到合格，凡因施工单位责任，经验收达不到合格要求，必须返工到合格并承担因返工引起的一切经济损失。

7、若施工中出现施工图纸（含设计变更）与工程量清单特征描述不符的，发、承包双方应按新的项目特征确定相应工程量清单的综合单价；若材料（品种、品牌或规格）发生变更，施工工艺不变，仅调整材料差价。如投标综合单价明显低于标底价（偏差20%及以上），以两种材料同口径价格的差价按投标综合单价与标底综合单价的下浮比例下浮后作为变更后的综合单价的补差。

8、若承包方报价表中涉及变更的清单子目的综合单价明显低于标底价（偏差20%以上），发包方有权按照有利于发包方的原则处理：a）以新增单价替换投标综合单价的，变更后的综合单价=新增单价（尚未按中标下浮率下浮）*投标综合单价/标底综合单价；b）该清单子目取消的，扣除的综合单价=标底综合单价*（1-中标下浮率）（如投标价偏高，则不能用此条款）。

9、工程未交付之前，承包人应自始至终对成品进行保护和防止丢失。

10、施工人员需服从采购人安全管理。

11、合同履行期间，如应发包人要求完成合同以外的零星工作或发生非承包人责任的事件，确定新增工作价格的方法：

（1）已标价报价单有相同项目的，按照相同项目单价认定；

（2）已标价报价单无相同项目，但有类似项目的，参照类似项目的单价认定；

（3）已标价报价单无相同项目及类似项目的，按江苏省现行定额计算费用，并按成交价与采购控制价之比下浮。

12、承包人应当办理有关施工现场交通、环卫、施工噪声等管理手续，若发生费用由承包人负责。

13、履约保证金1、本项目需要提交履约保证金，收取合同金额的10%

2、履约保证金的形式：本票、汇票、银行保函

14、合同的生效

本合同在双方签字盖章后生效。

15、争议的解决

甲乙双方因合同发生争议，应在采购代理机构的主持下进行调解，协商不成，任何一方可以向甲方所在地人民法院起诉。

16、附则

16.1 合同份数：本合同一式五份，甲方、乙方各执两份，采购代理机构一份。

16.2 本合同文件使用中文书写、解释和说明。

16.3 本合同履行过程中产生的纪要、协议以及成交通知书、采购响应文件和采购文件为本合同的附件，与合同具有同等效力。

工程质量保修书

发包人（全称）：

承包人（全称）：

发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》，经协商一致就（工程全称）签订工程质量保修书。

一、工程质量保修范围和内容

承包人在质量保修期内，按照有关法律规定和合同约定，承担工程质量保修责任。

质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程，屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，供热与供冷系统，电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，以及双方约定的其他项目。具体保修的内容，双方约定如下：

二、质量保修期

根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，工程的质量保修期如下：

1．地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的工程合理使用年限；

2．屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗为  5  年；

3．装修工程为  2  年；

4．电气管线、给排水管道、设备安装工程为  2 年；

5．供热与供冷系统为  2  个采暖期、供冷期；

6．住宅小区内的给排水设施、道路等配套工程为  6  年；

7．其他项目保修期限约定如下：

质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。

三、缺陷责任期

本项目缺陷责任期为24个月，自检测验收合格之日起计算，缺陷责任期自工程竣工验收合格之日起计算。单位工程先于全部工程进行验收，单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格之日起算。

缺陷责任期终止后，发包人应退还剩余的质量保证金。

四、质量保修责任

1．属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起7天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理。

2．发生紧急事故需抢修的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。

3．对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条例》的规定，立即向当地建设行政主管部门和有关部门报告，采取安全防范措施，并由原设计人或者具有相应资质等级的设计人提出保修方案，承包人实施保修。

4．质量保修完成后，由发包人组织验收。

五、保修费用

保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。

六、双方约定的其他工程质量保修事项：

。

工程质量保修书由发包人、承包人在工程竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。

发包人(公章)：承包人(公章)：

地址：地址：

法定代表人(签字)：法定代表人(签字)：

委托代理人(签字)：委托代理人(签字)：

电话：电话：

传真：传真：

开户银行：开户银行：

账号：账号：

邮政编码：邮政编码：

建设工程廉政责任书

发包人：

承包人：

为加强建设工程廉政建设，规范建设工程各项活动中发包人承包人双方的行为，防止谋取不正当利益的违法违纪现象的发生，保护国家、集体和当事人的合法权益，根据国家有关工程建设的法律法规和廉政建设的有关规定，订立本廉政责任书。

一、双方的责任

1.1应严格遵守国家关于建设工程的有关法律、法规，相关政策，以及廉政建设的各项规定。

1.2严格执行建设工程合同文件，自觉按合同办事。

1.3各项活动必须坚持公开、公平、公正、诚信、透明的原则(除法律法规另有规定者外)，不得为获取不正当的利益，损害国家、集体和对方利益，不得违反建设工程管理的规章制度。

1.4发现对方在业务活动中有违规、违纪、违法行为的，应及时提醒对方，情节严重的，应向其上级主管部门或纪检监察、司法等有关机关举报。

二、发包人责任

发包人的领导和从事该建设工程项目的工作人员，在工程建设的事前、事中、事后应遵守以下规定：

2.1不得向承包人和相关单位索要或接受回扣、礼金、有价证券、贵重物品和好处费、感谢费等。

2.2不得在承包人和相关单位报销任何应由发包人或个人支付的费用。

2.3不得要求、暗示或接受承包人和相关单位为个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国(境)、旅游等提供方便。

2.4不得参加有可能影响公正执行公务的承包人和相关单位的宴请、健身、娱乐等活动。

2.5不得向承包人和相关单位介绍或为配偶、子女、亲属参与同发包人工程建设管理合同有关的业务活动；不得以任何理由要求承包人和相关单位使用某种产品、材料和设备。

三、承包人责任

应与发包人保持正常的业务交往，按照有关法律法规和程序开展业务工作，严格执行工程建设的有关方针、政策，执行工程建设强制性标准，并遵守以下规定：

3.1不得以任何理由向发包人及其工作人员索要、接受或赠送礼金、有价证券、贵重物品及回扣、好处费、感谢费等。

3.2不得以任何理由为发包人和相关单位报销应由对方或个人支付的费用。

3.3不得接受或暗示为发包人、相关单位或个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国(境)、旅游等提供方便。

3.4不得以任何理由为发包人、相关单位或个人组织有可能影响公正执行公务的宴请、健身、娱乐等活动。

四、违约责任

4.1发包人工作人员有违反本责任书第一、二条责任行为的，依据有关法律、法规给予处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给承包人单位造成经济损失的，应予以赔偿。

4.2承包人工作人员有违反本责任书第一、三条责任行为的，依据有关法律法规处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给发包人单位造成经济损失的，应予以赔偿。

4.3本责任书作为建设工程合同的组成部分，与建设工程合同具有同等法律效力。经双方签署后立即生效。

五、责任书有效期

本责任书的有效期为双方签署之日起至该工程项目竣工验收合格时止。

六、责任书份数

本责任书一式二份，发包人承包人各执一份，具有同等效力。

发包人：(公章)                        承包人： (公章)

法定地址：                            法定地址：

法定代表人或其委托代理人：(签字)              委托代理人： (签字)

电话：                                电话：

传真：                                传真：

电子邮箱：                            电子邮箱：

开户银行：                            开户银行：

帐号：                                帐号：

邮政编码：                            邮政编码：

第五章评审办法

一、成交原则

1、本次磋商采用综合评分法，即在响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商。采购人授权磋商小组直接确定成交供应商。

2、磋商小组各成员审查每份响应文件是否实质响应了采购文件的要求，未实质性响应的响应文件将被拒绝，也不进行评审。

3、磋商小组各成员独立对每个进入打分程序的响应文件以打分的形式进行评审和评价。对评委的评分（除价格分外）进行统计汇总，直接算术平均计算出每个磋商供应商的得分，加上价格得分即为每个磋商供应商的综合得分。

4、如出现评标总得分最高的投标人有两个或两个以上的，以投标报价较低者优先作为成交供应商，如果投标报价也相同的，由采购人自行选择成交供应商。

二、评分标准

（一）报价得分（40分）

1、价格分统一采用低价优先法计算，即满足磋商文件要求且最后磋商报价最低（未超采购最高限价）的供应商的价格为磋商基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：

2、磋商报价得分=（磋商基准价/最后磋商报价）×40%×100

（二）样品观感（6分）

评审样品的外观匀称性、色泽鲜度、结构稳定性、有无异味、规格尺寸等

一）、透气型塑胶样品，规格尺寸400mm*400mm*13mm。（满分3分）

样品外观匀称、色泽鲜艳、结构稳定、无异味、规格尺寸符合要求的得3分；样品外观不太匀称、色泽不太鲜艳、结构不太稳定、略有异味、规格尺寸较符合要求的得2分；样品外观不匀称、色泽不鲜艳、结构不稳定、有异味、规格尺寸不太符合要求的得1分。

二）、人造草坪样品，规格尺寸400mm*400mm ，草高（不含底布高度）50mm±1mm）（满分3分）

样品外观匀称、色泽鲜艳、结构稳定、无异味、规格尺寸符合要求的得3分；样品外观不太匀称、色泽不太鲜艳、结构不太稳定、略有异味、规格尺寸较符合要求的得2分；样品外观不匀称、色泽不鲜艳、结构不稳定、有异味、规格尺寸不太符合要求的得1分。

（三）检测报告（14分）

一）、塑胶跑道聚氨酯胶水：（每个2分，满分6分）

1.聚氨酯胶水满足阻燃性能Ⅰ（级），气味等级/级≤3。

2.聚氨酯胶水18种多环芳烃总和mg/kg≤50，苯并［a］芘（mg/kg）≤1.0。

3.聚氨酯胶水满足4,4'-二氨基-3,3'-二氯二苯甲烷（MOCA）（g/kg）≤1.0。

提供有CMA和CNAS认证标识的国家级质量监督检验机构依据《中小学合成材料面层运动场地》（GB36246-2018）出具的原色检测报告，检测报告中样品特性和状态需为“液体”；并且报告中有明确标识检测项判定为合格。上述3项同时提供全国认证认可信息公共服务平台(http://cx.cnca.cn/CertECloud/qts/qts/qtsPage?showMode=2)的认证信息查询截图及报告编码，供现场核查。

二)、塑胶跑道EPDM颗粒：（每个2分，满分4分）

1.EPDM颗粒满足阻燃性能Ⅰ（级），气味等级/级≤3。

2.EPDM颗粒满足短链氯化石蜡（C10-C13）（g/kg）≤1.5，3种邻苯二甲酸酯类化合物 （DBP、BBP、DEHP）总和（g/kg），标准≤1.0。

提供有CMA和CNAS认证标识国家级质量监督检验机构出具依据《中小学合成材料面层运动场地》（GB36246-2018）出具的检测报告，检测报告中样品特性和状态必须为“颗粒”；并且报告中有明确标识此项检测判定为合格。上述2项同时提供全国认证认可信息公共服务平台(http://cx.cnca.cn/CertECloud/qts/qts/qtsPage?showMode=2)的认证信息查询截图及报告编码，供现场核查。

三)、人造草坪：（每个2分，满分4分）

1.人造草坪生产企业出具的人造草坪产品依据GB/T 20394-2019、GB36246-2018、GB/T 43566-2023标准进行氙灯168h+耐酸（30％硫酸）48h+耐碱（20％碳酸钠）48h+常温常湿（23℃、湿度50％）48h+高温（90℃、湿度5％）48h+低温（-40℃、湿度5％）48h老化后测试，三种邻苯二甲酸酯类化合物（DBP、BBP、DEHP）总和、三种邻苯二甲酸酯类化合物（DNOP、DINP、DIDP）总和、18 种多环芳烃总和、苯并[a]芘、可溶性铅、可溶性镉、可溶性铬、可溶性汞、可迁移元素钡、总挥发性有机化合物（TVOC）、甲醛、苯、甲苯、二甲苯和乙苯总和均为未检出的专项报告。

2.人造草坪生产企业出具的人造草坪产品依据GB 36246-2018标准进行氙灯老化500小时+雨水（3％乙酸，40℃）老化500小时+高低温老化20次循环（每个循环60℃ 12小时、常温1小时、－40℃ 12小时）后测试有害物质释放量及有害物质含量均未检出，耐酸性(30％H₂SO₄,168h)、耐碱性(20％Na₂CO₃,168h)均合格专项报告。

上述2项同时提供全国认证认可信息公共服务平台(http://cx.cnca.cn/CertECloud/qts/qts/qtsPage?showMode=2)的认证信息查询截图及报告编码。

（四）施工方案（15分）

一)、针对本工程总体概述的评定：（满分4分）

概述全面、明确、详细的，得4分；概述较为全面、明确、详细的，得2分；概述简单的，得1分；没有相应内容描述的不得分。

二)、总体施工组织设计、具体安排、施工进度计划及保证工期的施工方案、措施等方面的评定：（满分4分）

施工组织设计科学、安排合理、施工进度计划详尽，项目实施进度的时间点、关键节点等设置清晰准确，保证工期的施工方案、措施可操作性强，得4分；施工组织设计比较科学、安排比较合理，施工进度计划比较详尽，项目实施进度的时间点、关键节点等设置比较清晰准确，保证工期的施工方案、措施有较好的可操作性，得2分；施工组织设计、安排、施工进度计划，项目实施进度的时间点、关键节点等设置、保证工期的施工方案、措施都较为一般，得1分；没有相应内容描述的不得分。

三)、结合本项目实际情况，分析施工中的重点、难点，提出相应的处理措施方面的评定：（满分4分）

重点、难点分析清晰明了，符合工程施工实际情况，提出的相应处理措施合理，可操作性强，得4分；重点、难点分析较为清晰，基本符合工程施工实际情况，提出的相应处理措施较为合理，可操作性较强，得2分；重点、难点分析一般，基本符合工程施工实际情况，提出的相应处理措施及可操作性一般，得1分；没有相应内容描述的不得分。

四)、安全、文明施工及现场污染防治措施的评定：（3分）

针对本工程如何保证安全文明施工、施工现场成品保护、扬尘污染防治及环境保护方面采取的措施，其措施内容描述详细、合理，可操作性强的，得3分；针对本工程如何保证安全文明施工、施工现场成品保护、扬尘污染防治及环境保护方面采取的措施，其措施内容描述较为详细、合理、可操作性较强的，得1分；针对本工程如何保证安全文明施工、施工现场成品保护、扬尘污染防治及环境保护方面采取的措施，其措施内容描述较简单、合理，可操作性尚可的，得1分；没有相应内容描述的不得分。

（五）企业综合实力（25分）

一）、人员实力：（满分6分）

1、拟派项目负责人具有工程类副高级及以上职称的，得2分；具有工程类中级职称的，得1分。

2、本项目拟派管理人员（施工员、资料员、质检员（质量员）、安全员）具有相关岗位证书的，每个得1分，最高得4分，没有不得分。

注：提供相应证书及社保证明，未提供的不得分。

- 、过往业绩：（满分9分）

供应商近三年（2022年1月1日至今，以竣工验收报告验收时间为准）完成过同类项目业绩，有1个得3分，最高得9分。（提供中标通知书、施工合同、竣工验收报告证明材料复印件，否则不得分。）

- 、现场答辩：（满分6分）

- 评标委员会现场提问，结合学校、项目实际情况，就如何做好安全、质量、进度等方面的管理，由投标人拟派出的项目经理现场答辩。优秀的6分；良好的4分；一般的2分；较差的1分；其余不得分。

- 、售后服务：（满分4分）

- 在两年质保期满后，承诺每年至少免费填充一次石英砂和TPE环保颗粒，确保石英砂和TPE颗粒填充状态维持招标质量要求，一年得2分，满分4分。

注：（1）本项目采用综合评分法确定成交供应商。总分值为100分，小数点后保留两位。

（2）使用综合评分法的采购项目，如出现评标总得分最高的投标人有两个或两个以上的，以投标报价较低者优先作为成交供应商，如果投标报价也相同的，由采购人自行选择成交供应商。

（3）针对评分标准中评分的每一条，投标人在投标文件中均应提供相关资料并做出相应说明供评委评判，不提供相关资料的视为不具备该项得分的条件。

(4)上述评分中人员需提供连续3个月缴纳的社保缴费凭证复印件。

(全文完)

1

从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报