无锡市惠山区政府采购

公开招标文件

（全流程电子化）

采购项目编号：JSZC-320206-JXCG-G2025-0062

采购项目名称：地籍调查和地籍图编制工作

采购单位：无锡市自然资源和规划局惠山分局

采购代理机构：江苏建协全过程工程咨询有限公司

二〇二五年七月

目录

一.投标邀请函

二.投标人须知

三.采购需求

四.合同书及条款（格式文本）

五.附件（投标文件格式）

一.投标邀请函

江苏建协全过程工程咨询有限公司受无锡市自然资源和规划局惠山分局的委托，对地籍调查和地籍图编制工作进行公开招标，欢迎你单位参加投标并提请注意下列附表中的相关事项：

| 序号 | 内容 |
| --- | --- |
| 1 | 项目名称：地籍调查和地籍图编制工作 项目编号：JSZC-320206-JXCG-G2025-0062 采购方式：公开招标 |
| 2 | 采购项目概况： 采购内容：地籍调查和地籍图编制工作，具体要求详见采购文件“三、项目技术要求和有关说明”； 服务范围：地籍调查和地籍图编制工作； 服务期：2027年12月底前完成（具体以甲方通知为准）； 质量标准：编制的成果满足采购人需求，并通过自然资源厅审核； 质量违约金：合同价的5%； 本项目预算价：198万元； 采购最高限价：198万元； 其中： 采购包1：预算及最高限价为：78万元； 采购包1：包含长安街道，堰桥街道，洛社镇； 采购包2：预算及最高限价为：55万元； 采购包2：包含前洲街道，玉祁街道； 采购包3：预算及最高限价为：65万元； 采购包3：包含钱桥街道，阳山镇。 - 各投标人可以同时参加三个标包的投标，但最多只能中标一个标包。如投标人经评审多标段均为第一中标候选人时，按投标人承诺的优先顺序，选择排列于前列的标段中标，其余标段无条件放弃中标权，该标段按综合得分排序名次顺延中标候选人。 本项目是否专门面向中小企业：是； 本项目所属行业：根据中小企业划型标准规定（工信部联企业〔2011〕300号中的：其他未列明行业）； 本项目不接受联合体参与投标。 |
| 3 | 投标人资格要求： 1、基本资格要求： （1）符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定； （2）未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单； 2、落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目专门面向中小企业，投标人应为中小微企业或监狱企业或残疾人福利性单位； 3、本项目的特定资格要求： （1）投标人具备省级（含）以上自然资源部门颁发的乙级（含）以上测绘资质（有效期内）； （2）本项目不接受联合体投标； |
| 4 | 招标文件获取信息： - 1.获取招标文件方式：供应商登录苏采云http://jszfcg.jsczt.cn/，招标文件（后缀名为“kedt”）、供应商操作手册及政府采购客户端工具也可通过“苏采云”系统－－已报名项目－－报名详情页面内相应链接进行下载。 2.招标文件获取时间：自2025年7月29日至2025年8月5日（北京时间）。 3.获取采购文件地点：供应商登录苏采云http://jszfcg.jsczt.cn/进行获取。 4.售价：0元 |
| 5 | 投标人对招标文件提出修改、澄清要求的截止时间：2025年8月6日10:00时，以书面传真形式和电子邮件形式发送给采购代理机构。 采购人对招标文件修改、澄清的截止时间：提交投标文件截止时间前15天，以书面（或电子邮件）形式通知所有获取招标文件的潜在供应商并发布更正公告。 |
| 6 | 现场踏勘： 各投标人可自行踏勘现场。未踏勘现场或踏勘工作不详细的投标人中标后，不得以不完全了解现场情况为理由而向采购人提出任何索赔或其他要求，对此采购人不承担任何责任并将不作任何答复。 |
| 7 | 投标有效期：开标之日起90天。 |
| 8 | 投标文件接收信息： 1.网上投标截止时间：2025年8月22日09:30止，截止期后的投标文件恕不接受； 网上投标解密时间：2025年8月22日09:30。 2.本项目采购文件规定的供应商按时在线解密方式：开启时间后30分钟内，通过“苏采云”系统（使用“CA数字证书”）解密。 3.投标文件提交地点：“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn）“报名详情”。 4.开标地点：江苏省政府采购（苏采云）平台上传； |
| 9 | 评标有关信息： 评标时间：2025年8月22日唱标结束后 评标地点：无锡市惠山区政和大道209号住建局大楼4楼评标6室 |
| 10 | 确定中标有关信息： 确定中标单位时间：2025年8月22日评审结束 确定中标单位地点：无锡市惠山区政和大道209号住建局大楼4楼评标6室 |
| 11 | 投标文件制作份数要求： 1.因本项目作为采用线上电子开评标（网上不见面开标），供应商在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。 2.中标供应商在收到中标通知书后与采购人签订合同前，必须提供与系统中电子投标文件一致的纸质投标文件一式二份。 3.供应商请仔细阅读供应商注册流程和公开招标文件中关于电子开评标等相关事项，如有问题可发送邮件或移动电话咨询。 4.本次采购采用“苏采云”系统进行采购活动，招标文件发布、报价、评审和中标结果发布全程电子化。 |
| 12 | 评标方法：综合评分法。 |
| 13 | 特别提醒： 若资格审查中或评审过程中，采购人/代理机构/评标委员会对投标文件存在疑问，投标供应商被授权代表须在接到在线询标函后在规定时间内，在开标界面在线以澄清函回复并加盖公章或签电子公章；若投标供应商被授权代表未在规定时间内按上述要求作出回复，则视为投标供应商默认资审结果或评审结果。 |
| 13 | 本次招标联系事项： 采购人：无锡市自然资源和规划局惠山分局 联系地址：无锡市惠山区文惠路16号 联系人：顾敏娇 联系电话：0510-83592029 采购代理机构：江苏建协全过程工程咨询有限公司 联系人：夏超、黄珂、徐颖 联系电话：0510-82835960 联系地址：无锡市滨湖区蠡湖大道2018号13号楼 邮政编码：214000 电子邮件地址：892872176@qq.com 有关本次招标活动程序方面的问题，可来人、来函（传真）或电话联系。 |
| 14 | 潜在投标人访问江苏省政府采购（苏采云）平台的网络地址和方法： 1.请有意参加本项目投标的供应商按以下流程进行操作： （1）潜在供应商访问江苏省政府采购（苏采云）平台的方法：“苏采云”系统用户注册－－获取“CA数字证书”--CA绑定与登录--网上报名－－下载采购文件（后缀名为“.kedt”）--将后缀名为“.kedt”的采购文件导入政府采购客户端工具－－制作投标文件－－导出加密的投标文件（后缀名为zip）--通过“苏采云”系统上传投标文件。 （2）“苏采云”系统使用的数字证书及电子签章为“意源”CA数字证书和“方正”电子签章。办理流程：详见《江苏省政府采购数字证书（供应商）CA及电子签章办理指南》，具体网址：http://jsxcmm.com/help/gys.html。请相关供应商提前完善相应办理材料。办理地点：无锡市公共资源交易中心（无锡市滨湖区观山路199号）12号楼一楼。 （3）咨询电话：供应商注册：0519-86722801、0519-86722806，CA及电子加盖公章或签电子公章：0510-81827781，其他事项：0510-81827730。 （4）潜在供应商访问“苏采云”系统的网络地址和方法：“苏采云”系统的网址：http://jszfcg.jsczt.cn/。 （5）采购文件（后缀名为“.kedt”）、供应商操作手册及政府采购客户端工具也可通过“苏采云”系统－－已报名项目－－报名详情页面内相应链接进行下载。 （6）招标代理机构（采购代理机构）将数据电文形式的采购文件加载至“苏采云”系统，供潜在供应商下载或者查阅。 - （7）苏采云系统使用谷歌浏览器参与不见面开标。 - 项目参与 - 潜在投标人如确定投标，必须在江苏省政府采购（苏采云）平台（http://jszfcg.jscz.gov.cn/jszc/login）中免费下载招标文件，完成项目采购文件下载后，方可按要求制作、上传投标文件，投标文件必须对采购文件各项内容做出实质性响应，否则其投标文件无效。 |

二.投标人须知

（一）遵循原则：

公开透明原则、公平竞争原则、公正原则和诚实信用原则。

- 招标文件：

- 招标文件包括本文件目录所列全部内容，投标人应仔细阅读，并在投标文件中充分响应招标文件的所有要求。

- 投标人应在投标邀请函规定的地点及方式获取招标文件及有关资料，按招标文件要求提交全部资料并对招标文件各项内容做出实质性响应，否则投标无效。

- 投标人一旦参加本项目投标，即表明承诺接受了本招标文件中的所有条件和规定。

- 招标文件仅作为本次招投标使用。

（三）招标文件的解释：

1.投标人如有需要对投标文件要求澄清的问题，并于“投标邀请函”第5项规定的时间前以电子邮件形式送至江苏建协全过程工程咨询有限公司（无锡市滨湖区蠡湖大道2018号13号楼3楼）。

2.采购人、采购代理机构将于“投标邀请函”第5项规定的时间前对投标人针对招标文件书面提出的要求澄清的问题进行书面答疑。

3.本文件的最终解释权归采购人。

（四）招标文件的补充或修正：

- 采购人或者采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件。澄清或者修改应当在江苏省政府采购网上发布澄清公告。澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分，投标人应立即以书面形式回复江苏建协全过程工程咨询有限公司，确认已收到修改文件。

- 澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构将在投标截止时间至少15日前，在江苏政府采购网上发布更正公告，并用书面（或电子邮件）形式通知所有获取招标文件的潜在供应商；不足15日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

（五）投标文件的组成：

投标文件分为证明文件部分、投标函部分、报价部分、技术文件部分。

1.证明文件部分：

第一部分：资格证明文件

（1）关于资格的声明函（格式见附件）；

（2）具有独立承担民事责任能力的投标人营业执照或相关部门的登记证明文件原件扫描件；

（3）投标人法定代表人授权委托书扫描件（法定代表人亲自参与投标的除外，格式见附件）；

（4）投标人法定代表人身份证原件扫描件及法定代表人授权代表身份证原件扫描件（身份证应为正、反面）；

（5）投标人的省级（含）以上自然资源部门颁发的乙级（含）以上测绘资质证书（有效期内）原件扫描件；

（6）授权委托人与投标人企业签订的劳动合同原件扫描件、法定的社保收缴部门出具由投标人本单位为授权委托人依法缴纳的近三个月中任意一个月份（不含投标当月）的社会保障资金的相关材料原件扫描件（投标时必须提交：①劳动合同原件扫描件、②社会保障资金原件扫描件或含有县（区）级及以上社保部门电子签章或带二维码验证的扫描件，法定代表人亲自参与的除外；如投标人成立时间迟于要求的开始月份，则时间要求为投标人成立时间至截止时间）；

（7）投标人近三个月中任意一个月份（不含投标当月）的财务状况报告（资产负债表和利润表）或由第三方审计机构出具的近两年中任意一个年度的审计报告和所附已审财务报告原件扫描件；

（8）投标人近三个月任意一个月（不含投标当月）的依法缴纳税收的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）原件扫描件；

（9）投标人近三个月中任意一个月份（不含投标当月）的依法缴纳社会保障资金的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）原件扫描件；

（10）投标人须提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》原件扫描件或《监狱企业证明文件》复印件加盖公章（省级以上监狱管理局、戒毒管理局出具）（《中小企业声明函》及《残疾人福利性单位声明函》格式见附件）；

（11）承诺书（格式见附件）；

（12）中标标段优先顺序承诺函（格式见附件）；

上述资格、资信证明文件必须全部提供。其中要求提交的原件扫描件必须与投标文件同时提交，如果原件正在年检（或换证），则必须提供法定年检（或换证）单位出具的有效证明原件。投标人法定代表人或被授权代表为外籍、港、澳、台地区人士的，其身份证明须提供有效的护照或港澳同胞来往内地通行证、台湾同胞来往大陆通行证，或其他可在中国大陆有效居留的许可证明。否则必须提供原件扫描件来予以证明。投标人所提交的证明文件的完整与否，将直接影响其投标文件的审核和评分结果。

第二部分：

1.补充证明文件：

- 投标人简介和经营情况说明；

- 投标人业绩一览表（格式见附件）；

（3）项目管理机构配备情况表（格式见附件）；

（4）评分标准中对应的其他所需证明材料（如有自行添加）；

（5）要求采购人提供的配合（如有自拟并自行添加）；

（6）其他投标人认为有必要提供的证明资料（参考评分标准）；

2.投标函部分：

（1）投标函（格式见附件）；

3.报价部分：

（1）开标一览表（格式见附件）；

（2）细目报价表（格式见附件）；

4.投标偏离表（格式见附件）；

5.技术文件；

（六）报价要求

1.投标报价视为应完成该项目的全部费用。

2.投标人的报价总额应是投标人在招标文件中提出的各项支付金额的总和，也应是完成招标文件所述采购需求内容的全部费用。

3.投标人应充分考虑企业管理情况、市场风险等因素，认真勘查现场，根据交通、道路现状、材料价格以及企业自身管理手段和成本核算测算成本后自行报价，同时自行承担投标费用。

4.所报总价应包含完成该项目所需的各项费用的总和，一旦中标，采购人不承担其他任何费用。

（七）投标文件的制作：

1.所有文件、往来函件均应使用简体中文（规格、型号辅助符号除外）。

2.投标文件由投标人按给定格式如实填写（编写），须有法人（盖章）、法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章，方为有效，未尽事宜可自行补充。

3.投标人报价一律以人民币为报价结算货币，结算单位为“元”。

4.投标文件格式部分，应由投标人按给定格式提供，不得更改。

5.投标费自理。

（八）网上投标：

1.投标人应由其法定代表人或法定代表人授权代表在规定的网上投标时间内，凭CA数字证书登陆江苏省政府采购（苏采云）平台获取招标文件，在江苏省政府采购（苏采云）平台投标客户端制作投标文件（电子数据），并在投标截止时间之前上传投标文件。

2.投标人应对CA数字证书妥善保管，如被他人盗用投标，后果自负。

3.投标人按招标文件规定的网上解密时间进行解密，如未按时解密后果自负。

4.投标人应当对招标文件提出的要求和条件作出实质性响应，并在电子投标系统逐条应答。

5.投标人应对要求提供的资格证明文件（如资质证书、资格证书）、技术资料（如白皮书、彩页、手册、检测报告等）扫描上传至投标系统。

6.投标人进行网上投标请参照《“苏采云”系统供应商操作手册》。

（九）无效投标文件的确认：

投标单位有下列情况之一者，投标文件无效：

- 未按规定在江苏省政府采购（苏采云）平台注册的；

- 电子投标文件未按规定的期限报价的；

- 电子投标文件未按要求签署、盖章的；

- 投标人未按采购文件要求解密投标文件的；

- 投标人的法定代表人授权代表，无法定代表人授权委托书的；

- 不具备招标文件中规定的资格要求及未按招标文件规定的要求提供资格证明文件的；

- 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

- 投标文件未按招标文件规定的格式、内容和要求填写、制作的；

- 投标文件书写潦草、字迹模糊不清、无法辨认的；

- 投标文件中有招标文件未允许提供的选择性内容的；

- 不同投标人的投标文件上传使用的MAC地址和IP地址一致的；

- 恶意串通其他投标单位，故意哄抬价格或压价的；

- 提供虚假材料的（包括工商营业执照、财务报表、资格证明文件等）；

- 投标文件未按招标文件格式加盖投标单位公章及法定代表人或授权代表签字或盖章的；

- 不同投标人投标文件中的项目相关人员出现同一人的；

- 不同投标人聘请同一人为其报价提供技术或经济咨询服务的；

- 不同投标人的单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的；

- 不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

- 投标文件中同一方案有选择性报价且未声明以哪一个为准的；

- 改变招标文件规定的暂定价格或不可竞争费用的；改变招标文件规定的工期（服务期）、误期违约金、质量标准及质量违约金的；

- 被本项目评委确认为无效投标文件的；

- 改变招标文件提供的工程量清单中的清单编码、计量单位、工程数量、项目特征；

- 未按要求提供技术文件的；

- 投标文件报价出现前后不一致，投标人拒不确认修正后的报价的；

- 超过招标文件规定的最高限价的；

- 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查的投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的；

- 未通过初步资格性审查、投标文件资格性检查、投标文件符合性检查的；

- 列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的；

- 投标人的报价畸高或畸低，在询标时没有合理的解释或者不能提供计算依据和报价依据的；

- 不同投标人投标文件内容存在非正常一致、项目组成员或者联系人员出现同一人、投标文件中错误（或异常）一致或雷同的；

- 不同投标人的委托代理人、项目负责人以及其他相关人员有在同一个单位缴纳社会保险的；

- 同一投标文件中单位名称落款与公章不是同一单位的；

- 不同投标人委托同一单位或者个人办理报价事宜的；

- 未提供联合体协议书的（如为联合体投标）；

- 联合体各方再以各自的名义单独参加本标段投标，组成新的联合体或加入其他联合体参加本标段投标的（如为联合体投标）；

- 投标文件内容不全或不符合法律法规和招标文件中规定的其他实质性要求的。

（十）开标、评标：

- 由专家及采购人代表组成评标委员会，并实行回避制度。

- 投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

2.1投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

2.2大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

2.3单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

2.4总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

3.开标工作程序

3.1所有投标人在招标文件规定的时间内解密各自投标文件；

3.2解密后，投标人须自行准备设备（包括但不限于笔记本电脑、无线网络）登录“江苏省政府采购（苏采云）平台不见面开标大厅”，按采购文件规定时间解密后，在评审过程中保持在线，等待评标委员会的询问，并等待评审结果，中途不得离开。如未按要求应答，由此所产生的损失及风险由投标人自行承担；

3.3投标文件递交截止时间后参加投标的投标人或解密投标文件的投标人不足三家的，不开标；

3.4唱标

3.4.1宣读各投标人的《开标一览表》，唱标内容仅涉及开标一览表；

3.4.2开标后，所有投标供应商可在线上开标大厅中看到所有投标供应商的投标报价；

4.投标人如对开标过程和开标记录有异议，应当在开标现场提出，事后提出将不予受理。

5.评标工作程序

5.1投标文件资格性审查

5.1.1采购人或采购代理机构对投标文件进行资格性检查。

5.1.2依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的资格、资信证明等进行审查，以确定投标人提供资格、资信证明材料的合法性、真实性，是否具备投标资格。并进行信用信息查询，通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询投标人在投标截止时间之前，是否被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，根据查询结果，交由评审委员会依法评审。信用查询结果打印留存并归档。

5.1.3资格审查不合格的投标人的投标文件不进入后续评审。

5.2投标文件符合性检查

5.2.1评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

5.2.2投标文件的符合性检查由评标委员会负责。

5.3澄清有关问题。对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以通过江苏省政府采购（苏采云）平台发起询标，要求投标人作出必要的澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者补正应当通过江苏省政府采购（苏采云）平台，由其授权的代表应答并加盖电子公章，且不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

5.4.比较与评价

5.4.1投标文件资格性检查和投标文件的符合性检查结束后，凡属于“（八）无效投标文件的确认”的投标文件不进入比较与评价程序。

5.4.2 经评审有效的投标文件按招标文件中规定的评标方法和标准，由评标委员会进行比较与评价。

5.4.3评审小组负责对招标文件评分标准中涉及的投标人的投标价格、投标人评价、技术文件等内容进行评审；

5.4.4评审全部结束后，由工作人员在公证或监督下，在评标室当场核对、汇总各投标人商务标和技术标得分，确定各投标人总分和最终排序。

6.评标办法

比较与评价采用综合评分法（计分均保留2位小数）。

评审委员会遵循公平、公正、择优原则，独立按照评分标准分别评定投标人的分值；各投标人的最终得分为各评委所评定分值的平均值，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列，中标候选人并列的按技术文件优劣顺序排列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。未列入本评分细则的其他条件不作为评分内容。

（一）评分项目及分值（总分100分）

（1）报价                  20分

（2）投标人评价            20分

（3）技术文件              60分

（二）各项目评分标准

（1）报价（20分）

采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：

投标报价得分=（评标基准价／投标报价）×价格权值×100

评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查的投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，要求其在评标现场合理的时间内（通知后半小时内）提供说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会将其作为无效投标处理。

（2）投标人评价（20分）

1）投标人业绩（3分）：投标人自2022年1月1日以来承担过类似调查、测绘、登记相关项目的，每提供一项得1分，最高得3分。注：时间以合同签订日期为准，类似业绩证明需提供合同原件扫描件【投标时将合同原件扫描件上传至投标文件中，未提供不得分】；

2）投标人认证（3分）：投标人具有有效期内的质量管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书、信息安全管理体系认证证书，每提供1个得1分，该项累计最高得3分【投标时将认证证书原件扫描件和“全国认证认可信息公共服务平台” http://cx.cnca.cn 查询截图并加盖电子签章上传至投标文件中，未提供不得分】；

3）拟投入服务团队人员（14分）：

①项目负责人（3分）：具备高级工程师（含）以上职称证书、不动产（土地）登记代理人证书、工程测量员证书的，每有一项得1分，本项最高得3分；

②技术负责人（3分）：具备高级工程师（含）以上职称证书、不动产测绘员证书、安全员证书、档案人员上岗培训合格证书的，每有一项得1分，本项最高得3分；

③质量负责人（3分）：具备工程师（含）以上职称证书、测绘地理信息质量技术培训证书、档案人员上岗培训合格证书、注册测绘师资格证书的，每有一项得1分，本项最高得3分。

④项目组成员（5分）：

A.具备不动产测绘员或工程测量员证书的每有一人得1分，最高得2分；

B.具备工程师（含）以上职称证书的每有一人得1分，最高得3分。

注：

（1）以上项目负责人、技术负责人、质量负责人和项目组成员不可重复计算。

（2）投标时提供以上拟投入服务团队人员的：

Ⅰ、将上述相关职称证书、证书或合格证明原件扫描件上传至投标文件中，未提供不得分；

Ⅱ、提供项目管理机构配备情况表；

Ⅲ、提供由法定的社保收缴部门出具的投标人本单位为上述人员依法缴纳的近三个月中任意一个月份（不含投标当月）的社会保障资金的相关材料（必须将原件扫描件或含有县（区）级及以上社保部门电子签章或带二维码验证的扫描件）上传至投标文件中，否则不得分。

（3）技术文件（60分）

1）针对本项目的技术方案的阐述（15分）

根据对项目需求的理解，提供技术方案，包含但不限于以下内容：①项目整体理解；②针对地籍数据成果的采集整理方案；③针对补充地籍调查方案；④针对地籍数据标准化建库方案；⑤针对地籍图编制及数据汇交方案。

上述五项内容每有一项描述详细、切实可行，并且满足采购需求的得3分；五项内容每有一项描述粗糙、切实和可行性不强的得2分；内容有待改善的得1分；每有一项内容未进行阐述或不满足采购需求的，该项不得分。

2）针对本项目的重点、难点的分析（6分）

根据对项目需求的理解，提供重点、难点分析及解决方案，包含但不限于以下内容：①针对项目采购需求重点、难点分析；②针对以上重点分析、难点分析提出解决方案。

上述两项内容每有一项描述详细、切实可行，并且满足采购需求的得3分；两项内容每有一项描述粗糙、切实和可行性不强的得2分；内容有待改善的得1分；每有一项内容未进行阐述或不满足采购需求的，该项不得分。

3）质量、安全保证措施（12分）

根据对项目需求的理解，提供质量、安全保证措施，包括但不限于①质量控制流程；②质量检查原则；③安全文明生产管理制度；④安全文明生产保证措施。

上述四项内容每有一项描述详细、切实可行，并且满足采购需求的得3分；四项内容每有一项描述粗糙、切实和可行性不强的得2分；内容有待改善的得1分；每有一项内容未进行阐述或不满足采购需求的，该项不得分。

4）安全保密措施（15分）

根据对项目需求的理解，提供安全保密措施，包括但不限于①安全责任制度明确、制定测绘地理信息安全保密管理制度；②制定数据资料保密制度；③制定测绘安全应急预案；④制定测绘数据保密应急预案；⑤制定数据资料专人管理制度。

上述五项内容每有一项描述详细、切实可行，并且满足采购需求的得3分；五项内容每有一项描述粗糙、切实和可行性不强的得2分；内容有待改善的得1分；每有一项内容未进行阐述或不满足采购需求的，该项不得分。

5）项目组人员构架及合理化建议（12分）

根据对项目需求的理解，提供项目组人员构架及合理化建议，包括但不限于①单位组织机构；②项目组织架构、项目组责任分工；③各项管理制度；④项目合理化建议。

上述四项内容每有一项描述详细、切实可行，并且满足采购需求的得3分；四项内容每有一项描述粗糙、切实和可行性不强的得2分；内容有待改善的得1分；每有一项内容未进行阐述或不满足采购需求的，该项不得分。

评委为5人以上的单数（含5人）时，计算分项得分时取平均值为投标单位的得分，各分项得分合计即为投标单位的总得分。所有评委打分的平均值为各投标人最终得分。最终得分最高者将为推荐中标候选人。评分办法及评分细则的解释权属采购人。未列入本评分细则的其他条件不作为评分内容。

（十一）定标：

- 1.评标委员会根据招标文件规定的评标方法和评标标准进行评审，按招标文件的要求确定中标投标人。将在江苏政府采购网上发布中标公告。评标委员会对未中标原因不作解释。如有质疑，按《中华人民共和国政府采购法》等有关法规处理。

- 2.投标、评标及确定中标投标人的整个过程均接受相关监管部门的监督。

- 3.在发布中标公告的同时，将向中标人发出中标通知书。

（十二）废标的确认：

出现下列情形之一的，采购人或者采购代理机构应当终止采购活动，发布项目终止公告并说明原因，应予废标：

1.因重大变故，采购任务取消；

2.出现影响采购公正的违法、违规行为的；

3.投标人的报价均超过采购预算，采购人不能支付的。

4.在采购过程中符合要求的投标人或者报价未超过采购预算的投标人不足3家的。

（十三）中标无效的确认：

1.提供虚假材料谋取中标的；

2.采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人的；

3.与采购人、其他投标人或者采购代理机构恶意串通的；

4.向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

5.拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的；

6.采购人、采购代理机构发现评标委员会未按照招标文件规定的评审标准进行评审的；

7.中标投标人拒绝签订政府采购合同的。

投标人有上述（1）至（6）项情形之一的，处以政府采购项目采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，并予以公告，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机构吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

（十四）签订、履行合同：

- 采购人代表应当自中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件和中标投标人投标文件的约定，与中标投标人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标投标人投标文件作实质性修改。采购人不得向中标投标人提出任何不合理的要求，作为签订合同的条件，不得与中标投标人私下订立背离合同实质性内容的协议。合同经江苏建协全过程工程咨询有限公司见证后生效。

- 江苏建协全过程工程咨询有限公司监督合同的履行。中标投标人非因不可抗力未履行招、投标文件和合同规定的义务，一经查实，采购代理机构将根据具体情况提请政府采购管理部门作出相应处理。

（十五）其他：

招标文件的条款必须认真审阅，投标人应自行检查投标文件页数是否齐全。若有遗漏、重复或不清楚，需立刻通知采购人予以更正；凡属对条款的误解所造成的投标价格失误，由投标人负责。

（十六）代理服务费：

1.本项目代理服务费（服务招标）按差额定率累进法计算，以中标金额/每采购包为计费基础，中标金额100万元以内1.5%、100万-500万元0.8%，并在此基础上打8折。由中标人领取中标通知书时向采购代理机构一次性付清。

- （十七）政府采购履约担保：

履约担保，是指由专业担保机构为中标投标人支付履约保证金的义务向采购人提供的保函担保。专业担保机构根据中标投标人的中标通知书为凭据，进行资信审查后出具保函，中标投标人以保函形式缴纳履约保证金；投标人未按政府采购合同履行约定义务而应实际支付保证金的，由专业担保机构按照担保函约定履行担保责任。投标人可以自愿选择是否采取履约担保函的形式交纳履约保证金。

中标投标人可以根据自身情况，自行决定是否选择采用履约担保形式，自主选择合作银行。除江苏省财政厅确定的江苏省再担保有限公司和无锡市财政局确定的科发投资担保有限公司为无锡市政府采购信用担保合作担保机构外，民生银行南京分行、江苏银行和中信银行南京分行、浙商银行无锡分行可以在无锡市范围内开展政府采购履约担保业务。

- （十八）政府采购合同融资：

根据无锡市《关于开展政府采购合同融资工作的通知》（锡财购〔2020〕17号）要求：合同融资，是指参与政府采购的投标人，凭借中标、成交通知书或政府采购合同向金融机构申请融资，金融机构以投标人信用审查和政府采购信誉为基础，按便捷贷款程序和优惠利率，为其发放无财产抵押贷款的一种融资模式。投标人与金融机构按照“银企自愿，风险共担”的原则开展融资活动，有融资需求的中标、成交投标人可根据自身情况，在无锡市政府采购交易管理一体化系统凭政府采购中标、成交通知书或政府采购合同在线提出融资申请，自主选择金融机构及其融资产品，金融机构进行融资信息审查决定是否为其提供融资，做好预授信。双方达成融资意向后签订融资协议，确定融资成交信息并约定融资回款账户。

中标、成交投标人可根据自身情况，自行决定是否选择采用合同融资形式，在无锡政府采购网——政采贷专栏提供的银行名录内自主选择合作银行。

三.项目技术要求和有关说明

投标人所投内容必须满足以下要求，不得有负偏离：

一、项目概况

项目名称：地籍调查和地籍图编制工作；

采购预算：198万元；

采购最高限价：198万元；

其中：

采购包1：预算及最高限价为：78万元；

采购包1：包含长安街道，堰桥街道，洛社镇；

采购包2：预算及最高限价为：55万元；

采购包2：包含前洲街道，玉祁街道；

采购包3：预算及最高限价为：65万元；

采购包3：包含钱桥街道，阳山镇。

- 各投标人可以同时参加三个标包的投标，但最多只能中标一个标包。如投标人经评审多标段均为第一中标候选人时，按投标人承诺的优先顺序，选择排列于前列的标段中标，其余标段无条件放弃中标权，该标段按综合得分排序名次顺延中标候选人。

服务期：2027年12月底前完成（具体以甲方通知为准）；

服务地点：惠山区；

服务范围：惠山区行政辖区范围。

质量标准：编制的成果满足采购人需求，并通过自然资源厅审核；

- 项目背景

- 为贯彻落实《中华人民共和国土地管理法实施条例》《自然资源部关于进一步做好地籍调查工作的通知》（自然资发〔2023〕195号）、《自然资源部办公厅关于进一步加快编制地籍图的通知》（自然资办函〔2024〕1481号）等要求，自然资源部决定建设“一张图”，并将建设地籍数据库、形成统一产权底板纳入“一张图”建设的工作任务。根据《江苏省自然资源厅关于印发关于深化开展地籍调查和地籍图编制工作的实施方案的通知》（苏自然资函〔2024〕868号）等文件要求，开展惠山区地籍图编制工作。

三、工作内容

（一）地籍数据成果的采集整理

1、数据成果的采集。

按照国家、省相关标准规范，对惠山区地籍图编制所需数据成果进行收集、分析。需收集的地籍数据成果包括但不限于：（1）集体部分地籍数据成果：集体土地所有权确权登记成果、宅基地房地一体调查登记成果、集体建设用地数据成果；（2）国有部分地籍数据成果：土地征收数据、国有建设用地使用权数据（待审层、成果层、权调成果层等）；（3）行政区、地籍区、地籍子区；（4）自然幢；（5）基础地理数据（地形数据）；（6）自然资源业务审批结果数据（规、审、批、供、用、补、查等）；（7）勘测定界等地籍调查数据；（8）最新影像数据；（9）土地承包经营权数据；（10）林权数据。

2、数据成果的整理。

（1）集体建设用地、宅基地数据清洗、整合、分层、修补测。

基于农村房地一体权籍调查成果和现有惠山区权籍库成果对集体建设用地使用权、宅基地使用权数据开展数据清洗、整合、分层、修补测。

1）全面梳理已有集体建设用地、宅基地确权登记及调查成果，形成调查登记数据图属关联一致、内容规范完整、拓扑关系正确的成果数据。

2）对宅基地、集体建设用地未开展地籍调查或缺少宗地图形数据的，利用大比例尺地形图、高分辨率影像等资料，勾绘宗地范围，编制不动产单元代码。联动国土所、乡镇、村组，采集权利人、房屋层数、房屋结构、建成年份等关键地籍信息，建立图形数据与属性数据对应关系，形成地籍调查成果入库。在后续完成地籍调查后，替换勾绘数据，逐一销号。

（2）国有建设用地使用权宗地数据清洗整合分层。

梳理、清洗、整合现有不动产权籍库中的国有调查成果，根据不同宗地调查成果的状态，将宗地拆分到相应数据层中，并对各层数据开展检查，修正各类数据问题。

1）对行政区、地籍区、地籍子区数据开展数据拓扑检查、属性检查，对存在拓扑问题的图形进行修正，对字段内容不全的进行完善补充，确保空间关系清晰、内容完整。

2）基于《地籍数据库 第1部分不动产》标准，构建国有建设用地使用权宗地调查层、登记层、历史层。

3）从现有不动产权籍数据库中抽取各类宗地图层，开展数据梳理。对重复无效数据进行清理，对存在拓扑重叠的数据，有登记档案且有CGCS2000坐标成果的依据登记档案开展校对修正，无登记档案或登记档案无CGCS2000坐标成果的形成问题宗地清单；开展调查登记数据关联校核，将已登记宗地迁入登记层，将已调查未登记宗地迁入调查层，将已登记已注销数据迁入历史层；对已登记调查成果，根据登记信息补充完善宗地图层。

（二）补充开展地籍调查

对已登记而缺失宗地矢量数据的国有建设用地使用权宗地及内部自然幢按照《地籍调查规程》（GB/T 42547-2023）开展地籍调查，地籍调查工作以已登记的不动产登记档案为基础。

（三）地籍数据标准化建库

1、数据标准化建库。

基于现有惠山区不动产权籍数据库，按照《不动产登记数据库标准》《地籍数据库 第1部分不动产》标准开展数据库改造工作，实现数据库标准化：

基于不动产权籍调查数据库，补充不动产登记信息要素，构建地籍数据库；并按照《地籍数据库 第1部分不动产》规范要求，对数据库结构、字段值域、字典标准、要素代码、数据分层进行规范化、标准化，建设符合部、省要求的地籍数据库。

2、数据入库。

将完成整合的各类数据成果按照地籍数据库标准要求进行数据入库：

（1）将地籍区、地籍子区、各级行政区等基础地理信息要素加载到地籍数据库中；

（2）将完成清洗整合、补充调查的集体建设用地使用权、宅基地使用权、国有建设用地使用权、自然幢等地籍调查成果按照调查层、登记层、历史层的分类逐图层导入地籍数据库中。

（3）对已登记、已调查未登记、未调查三类开展数据标记，并建立台账。

（4）已登记但缺失图形的数据在重新测量并入库后，完善登记数据并重新建立登记数据与图形数据之间的关联。

（四）地籍图编制

在完成地籍数据标准化建设基础上，开展惠山区范围的地籍图编制工作。依据《地籍调查规程》《地籍图编制技术规范（试行）》等规定，依托地籍数据库，编制农村宅基地、集体建设用地和国有建设用地地籍图。

1、依托地籍数据库，编制农村宅基地、集体建设用地和国有建设用地地籍图。对于1:500、1:1000的地籍图，主要表示建设用地使用权和宅基地使用权，内容包括地籍区和地籍子区、权属要素、地形要素等；1:2000地籍图主要表示土地承包经营权（耕地、林地等）和农用地的其他使用权，内容包括行政区划、地籍区和地籍子区、权属要素、地类要素、地形要素等；1:10000、1:5000地籍图主要表示集体土地所有权和国家自然资源所有权，主要包括行政区划、地籍区和地籍子区、权属要素、地类要素、地形要素等。

（五）数据汇交

按照国家相关标准要求，形成地籍数据库汇交成果包，并进行数据质检，保障成果包满足汇交要求：

1、按照部关于汇交集体部分地籍数据库成果的要求，2025年10月底前将集体建设用地、宅基地、自然幢、地籍图、地籍子区等调查数据成果以及对应的登记数据成果按照《地籍数据库 第1部分不动产》要求，制作数据汇交包，并开展数据质检，质检通过后将宅基地和集体建设用地地籍数据、已完成地籍调查的自然资源地籍数据汇交到省厅和自然资源部。

2、按照部关于汇交国有部分地籍数据库成果的要求，2026年10月底前将国有建设用地使用权、自然幢、地籍图、地籍子区等调查数据成果以及对应的登记数据成果按照《地籍数据库 第1部分不动产》要求，制作数据汇交包，并开展数据质检。质检通过后汇交到省厅和自然资源部。

四、技术要求

为保证本项目建设的科学性、规范性和实用性，技术设计需要严格遵照国家局的相关指导性控制文件以及国家和行业颁布的相关技术标准和规范：

1、CJJ/T 73-2019《卫星定位城市测量技术标准》；

2、CJJ/T 8-2011《城市测量规范》；

3、GB50026-2020《工程测量标准》；

4、GB/T 20257.1-2017《国家基本比例尺地图图式第1部分：1:500 1:1000 1:2000地形图图式》；

5、GB/T 20257.2-2017《国家基本比例尺地图图式第2部分：1:5000 1:10000 地形图图式》；

6、GB/T 42547-2023 《地籍调查规程》；

7、TD/T 1055 《第三次全国国土调查技术规程》；

8、《地籍图编制技术规范（试行）》；

9、自然资发〔2023〕195号《自然资源部关于进一步做好地籍调查工作的通知》；

10、自然资办函〔2024〕1481号《自然资源部办公厅关于加快编制地籍图的通知》；

11、坐标系统采用2000国家大地坐标系，中央子午线为东经120度。

五、进度要求

2025年10月底前，基本完成宅基地和集体建设用地地籍调查成果收集整理，未调查宗地和已登记宗地缺失图形数据的完成宗地范围影像勾绘，基本实现农村宅基地和集体建设用地地籍图全覆盖，数据成果入库上图，并将宅基地和集体建设用地地籍数据、已完成地籍调查的自然资源地籍数据汇交到省厅和自然资源部。

2026年10月底前，完成国有建设用地地籍调查成果收集整理，补充完善已登记宗地的图形数据，入库上图并汇交到省厅和自然资源部。

2027年12月底前，基本建成权利全类型的地籍数据库，基本完成城乡地籍图全覆盖，地籍数据实现常态化更新。

六、提交成果

1、惠山区地籍图编制数据库；

2、惠山区1:5000及1:500两个比例尺的地籍图。

七、时间安排

惠山区地籍图编制工作服务期限：2027年12月底前（具体以甲方通知为准）。

八、付款方式及验收标准

1、付款方式：2025年完成宅基地和集体建设用地地籍图编制工作，并将相关数据汇交到上级自然资源部门后，支付合同金额的25%；2026年完成国有建设用地的地籍图编制工作，并将相关数据汇交到上级自然资源部门后，支付合同金额的40%，2027年完成地籍数据库的更新后，支付合同金额的30%；在整个项目通过验收后，支付剩余5%款项。（以上价款均不计利息，如因财政拨款问题延后支付日期，甲方不承担责任）服务费最终支付次数以财政预算拨付统筹为准。

2、验收标准：通过采购人验收

九、其他说明

费用说明：本项目投标总报价包括从项目中标起到项目正式交付以及服务期内所发生的一切费用，包括且不限于调研费用、文本制作与印刷费用、成果审核费、管理费、税费等。

四.合同书

地籍调查和地籍图编制工作合同

项目名称：地籍调查和地籍图编制工作

采购项目编号：JSZC-320206-JXCG-G2025-0062

委托方（甲方）：无锡市自然资源和规划局惠山分局

受托方（乙方）：

签订地点：无锡市自然资源和规划局惠山分局

（一）合同协议书

需方（采购人）：无锡市自然资源和规划局惠山分局

供方（中标方）：

一、政府采购编号：JSZC-320206-JXCG-G2025-0062

二、采购内容：地籍调查和地籍图编制工作

三、中标总金额：（大写）              ；（小写）             元

四、质量要求及验收标准：编制的成果满足采购人需求，并通过自然资源厅审核。详见合同条款。

五、服务期及质保期：2027年12月底前（具体以甲方通知为准）；

六、交货地点和方式：  详见合同条款

七、货款支付步骤和办法：   详见合同条款

八、售后服务：    详见合同条款

九、违约责任：     详见合同条款

十、解决争议的方式：  详见合同条款

十一、其他事项：   详见合同条款

十二、合同不可分割部分：招标文件、投标文件、合同条款及中标通知书，供方在投标、评标过程中所作其他有关承诺、声明、书面澄清等均为合同不可分割的部分，与主合同具有同等法律效力。

十三、合同备案：合同一式陆份，供方贰份，需方贰份，见证方壹份，区财政局采购办壹份。

十四、合同生效：本合同由供需双方签字、盖章后，经采购代理机构见证后生效，并报区采购中心备案。

以下内容无正文

需方（采购人）：              （盖章）

法定（授权）代表人：（签字或盖章）

年      月       日

供方（中标方）：                 （盖章）

法定（授权）代表人：（签字或盖章）

年      月       日

供方户名：

供方开户银行：

供方账号：

见证方：                 （盖章）

年     月    日

备注：供需双方必须以本格式文本拟定合同。

（二）合同条款

根据编号      招标文件和该文件的中标通知书及供方投标文件，供需双方就此次地籍调查和地籍图编制工作 及相关问题，同意按下列条款规定执行。

- 合同内容：

一）地籍数据成果的采集整理

1、数据成果的采集。

按照国家、省相关标准规范，对惠山区地籍图编制所需数据成果进行收集、分析。需收集的地籍数据成果包括但不限于：（1）集体部分地籍数据成果：集体土地所有权确权登记成果、宅基地房地一体调查登记成果、集体建设用地数据成果；（2）国有部分地籍数据成果：土地征收数据、国有建设用地使用权数据（待审层、成果层、权调成果层等）；（3）行政区、地籍区、地籍子区；（4）自然幢；（5）基础地理数据（地形数据）；（6）自然资源业务审批结果数据（规、审、批、供、用、补、查等）；（7）勘测定界等地籍调查数据；（8）最新影像数据；（9）土地承包经营权数据；（10）林权数据。

2、数据成果的整理。

（1）集体建设用地、宅基地数据清洗、整合、分层、修补测。

基于农村房地一体权籍调查成果和现有惠山区权籍库成果对集体建设用地使用权、宅基地使用权数据开展数据清洗、整合、分层、修补测。

1）全面梳理已有集体建设用地、宅基地确权登记及调查成果，形成调查登记数据图属关联一致、内容规范完整、拓扑关系正确的成果数据。

2）对宅基地、集体建设用地未开展地籍调查或缺少宗地图形数据的，利用大比例尺地形图、高分辨率影像等资料，勾绘宗地范围，编制不动产单元代码。联动国土所、乡镇、村组，采集权利人、房屋层数、房屋结构、建成年份等关键地籍信息，建立图形数据与属性数据对应关系，形成地籍调查成果入库。在后续完成地籍调查后，替换勾绘数据，逐一销号。

（2）国有建设用地使用权宗地数据清洗整合分层。

梳理、清洗、整合现有不动产权籍库中的国有调查成果，根据不同宗地调查成果的状态，将宗地拆分到相应数据层中，并对各层数据开展检查，修正各类数据问题。

1）对行政区、地籍区、地籍子区数据开展数据拓扑检查、属性检查，对存在拓扑问题的图形进行修正，对字段内容不全的进行完善补充，确保空间关系清晰、内容完整。

2）基于《地籍数据库 第1部分不动产》标准，构建国有建设用地使用权宗地调查层、登记层、历史层。

3）从现有不动产权籍数据库中抽取各类宗地图层，开展数据梳理。对重复无效数据进行清理，对存在拓扑重叠的数据，有登记档案且有CGCS2000坐标成果的依据登记档案开展校对修正，无登记档案或登记档案无CGCS2000坐标成果的形成问题宗地清单；开展调查登记数据关联校核，将已登记宗地迁入登记层，将已调查未登记宗地迁入调查层，将已登记已注销数据迁入历史层；对已登记调查成果，根据登记信息补充完善宗地图层。

二）补充开展地籍调查

对已登记而缺失宗地矢量数据的国有建设用地使用权宗地及内部自然幢按照《地籍调查规程》（GB/T 42547-2023）开展地籍调查，地籍调查工作以已登记的不动产登记档案为基础。

三）地籍数据标准化建库

1、数据标准化建库。

基于现有惠山区不动产权籍数据库，按照《不动产登记数据库标准》《地籍数据库 第1部分不动产》标准开展数据库改造工作，实现数据库标准化：

基于不动产权籍调查数据库，补充不动产登记信息要素，构建地籍数据库；并按照《地籍数据库 第1部分不动产》规范要求，对数据库结构、字段值域、字典标准、要素代码、数据分层进行规范化、标准化，建设符合部、省要求的地籍数据库。

2、数据入库。

将完成整合的各类数据成果按照地籍数据库标准要求进行数据入库：

（1）将地籍区、地籍子区、各级行政区等基础地理信息要素加载到地籍数据库中；

（2）将完成清洗整合、补充调查的集体建设用地使用权、宅基地使用权、国有建设用地使用权、自然幢等地籍调查成果按照调查层、登记层、历史层的分类逐图层导入地籍数据库中。

（3）对已登记、已调查未登记、未调查三类开展数据标记，并建立台账。

（4）已登记但缺失图形的数据在重新测量并入库后，完善登记数据并重新建立登记数据与图形数据之间的关联。

四）地籍图编制

在完成地籍数据标准化建设基础上，开展惠山区范围的地籍图编制工作。依据《地籍调查规程》《地籍图编制技术规范（试行）》等规定，依托地籍数据库，编制农村宅基地、集体建设用地和国有建设用地地籍图。

1、依托地籍数据库，编制农村宅基地、集体建设用地和国有建设用地地籍图。对于1:500、1:1000的地籍图，主要表示建设用地使用权和宅基地使用权，内容包括地籍区和地籍子区、权属要素、地形要素等；1:2000地籍图主要表示土地承包经营权（耕地、林地等）和农用地的其他使用权，内容包括行政区划、地籍区和地籍子区、权属要素、地类要素、地形要素等；1:10000、1:5000地籍图主要表示集体土地所有权和国家自然资源所有权，主要包括行政区划、地籍区和地籍子区、权属要素、地类要素、地形要素等。

五）数据汇交

按照国家相关标准要求，形成地籍数据库汇交成果包，并进行数据质检，保障成果包满足汇交要求：

1、按照部关于汇交集体部分地籍数据库成果的要求，2025年10月底前将集体建设用地、宅基地、自然幢、地籍图、地籍子区等调查数据成果以及对应的登记数据成果按照《地籍数据库 第1部分不动产》要求，制作数据汇交包，并开展数据质检，质检通过后将宅基地和集体建设用地地籍数据、已完成地籍调查的自然资源地籍数据汇交到省厅和自然资源部。

2、按照部关于汇交国有部分地籍数据库成果的要求，2026年10月底前将国有建设用地使用权、自然幢、地籍图、地籍子区等调查数据成果以及对应的登记数据成果按照《地籍数据库 第1部分不动产》要求，制作数据汇交包，并开展数据质检。质检通过后汇交到省厅和自然资源部。

（二） 价格及支付：

1. 按此次中标价格执行，合同总标的额为         元（包括完成地籍调查和地籍图编制工作的全部费用）。

2. 付款方式： 2025年完成宅基地和集体建设用地地籍图编制工作，并将相关数据汇交到上级自然资源部门后，支付合同金额的25%；2026年完成国有建设用地的地籍图编制工作，并将相关数据汇交到上级自然资源部门后，支付合同金额的40%，2027年完成地籍数据库的更新后，支付合同金额的30%；在整个项目通过验收后，支付剩余5%款项。（以上价款均不计利息，如因财政拨款问题延后支付日期，甲方不承担责任）服务费最终支付次数以财政预算拨付统筹为准。

实际支付进度以财政资金拨付进度为准，如果财政资金到位不及时，甲方不承担违约责任，乙方不得以此作为延迟履行合同的依据或理由。乙方申请付款前，须向甲方提供符合财务要求的相应金额的发票，否则甲方有权顺延付款。

- 知识产权

供方应保证需方在使用其交付物、服务及其任何部分时不受到第三方关于侵犯专利权、商标权或软件著作权等知识产权的指控。任何第三方如果提出侵权指控，供方应承担可能发生的一切法律责任和费用。

（四）双方的权利和义务

1、甲方的权利和义务

（1）甲方应于双方签订合同之日起3个工作日内，及时协助乙方收集基础资料及开展现场调研。

（2）甲方应及时组织各阶段成果的汇报、审查、研讨等工作，并及时将审查结果提交给乙方。

（3）甲方有权根据项目的工作内容和成果要求，对乙方项目组主要成员的构成提出要求。乙方应按照投标文件约定的人员安排相关专业技术人员参与编制工作并定期向甲方进行工作汇报。在合同履行过程中，甲方如发现乙方项目组主要成员无法胜任工作或履行本合同义务或对乙方项目组主要成员提供的服务不满意的，有权要求乙方替换项目组主要成员，乙方应当无条件予以更换。乙方拒绝更换的，甲方有权单方解除合同，乙方应返还甲方已支付款项，同时应按照合同总金额的20%向甲方支付违约金、赔偿甲方因此遭受的所有损失。

2、乙方的权利和义务

（1）乙方以双方协商以本合同签订之日作为本项目开工的标志。甲方向乙方提交基础资料的时间，或协助乙方开展现场调研的时间，超过本合同约定的期限不足 7个工作日（含7个工作日）时，乙方交付成果的时间按本合同第四条的约定顺延。

（2）乙方应按国家、省及无锡市的有关法规、设计标准、技术规范以及本合同约定的工作内容、技术标准、进度和成果要求进行工作，乙方应对其提交的成果质量负责，并承担由于质量不符合要求所带来的相关责任。

（3）乙方应依据合同规定的工作内容和技术要求，按照投标文件确定的项目服务团队组成项目组。同时，应配合甲方组织、举办本规划项目各工作阶段的汇报、审查、研讨等工作，并负责解答相应的技术问题。

（4）对于已经提交成果验收的各阶段成果文件，乙方必须按照甲方提供的书面成果审查或审批意见进行修改和完善，并向甲方提供相应的书面报告说明成果修改的详细情况。未经甲方同意，乙方不得随意修改已经验收的成果文件。

（5）乙方对其工作人员在合同履行期间的一切行为负责，期间发生的一切安全事故责任及因此发生的人身或财产损害赔偿和其他费用由乙方承担，与甲方无关。

（五）成果权属

1、甲方拥有本合同项目的所有中间成果和最终成果，以及与之相关的所有权利。

2、乙方有权要求甲方在公开成果时注明乙方为本合同项目受委托人，并可享有与甲方共同获得与本合同项目成果相关的荣誉证书和奖励的权利。

3、经甲方同意，乙方可以享有本合同项目中间成果或最终成果的下列相关权利：

利用本合同项目中间成果或最终成果用于学术研究，发表论文或著作；

R 以受委托人的身份利用甲方已公开的成果对外宣传的权利；

□其他权利： 无 。

（六）保密条款

1、甲乙双方应遵守国家的有关保密规定，妥善保管对方提供的资料，保守对方的各项秘密，并保护对方的知识产权。

2、乙方须以保密方式处理双方直接或间接提供的任何资料，以及因本项目研究工作所直接或间接取得、处理或接触的任何其他资料。未经甲方书面同意，不得向第三方透露任何有关项目的内容，或公开任何项目中间成果或最终成果。如发生以上情况，乙方承担一切由此引起的后果，并向甲方支付合同总价款 5%的违约金。

（七） 违约责任

1、未经甲方许可，乙方不得将本合同项目与第三方合作，或将本合同标的全部或部分擅自转包给第三方。否则，甲方有权解除本合同并要求乙方终止与第三方的合同，乙方按合同总价 20%的标准向甲方支付违约金，并赔偿由此给甲方造成的损失。

2、由于乙方工作的错误或遗漏造成本项目成果质量损失的，乙方除负责及时采取有效补救措施外，并赔偿由此导致的甲方的全部损失。

3、本合同履行期间，乙方未能按合同约定的日期（含协商延缓的日期）提交成果的，甲方有权要求乙方支付该阶段合同价款每日 2‰的逾期违约金，逾期违约金总额不超过合同总价款的 20%。

4、乙方提供的方案和报告不符合合同约定条件的，应当减收或免收报酬；不提交规划方案和报告，或者所提交的规划方案和报告水平低劣，无参考价值的，应当返还报酬，同时支付数额为合同总价款15%的违约金。

（八）解决争议的方式：

1、合同签订后甲乙双方即直接产生权利与义务的关系，合同执行过程中出现的问题应按照合同约定、法律法规的规定办理。在合同履行过程中，双方如有争议，由供需双方协商处理，若协商不成，向无锡仲裁委员会申请仲裁方式处理：

2、合同在执行过程中出现的未尽事宜，双方在不违背本合同和采购文件的原则下协商解决，协商结果以书面形式签订补充协议，且补充协议与本合同具有同等效力；

3、合同中未有约定的按照有关的法律法规以及国家行业标准或技术文件规定予以解决。

（九） 合同生效及其他：

- 合同经供需双方代表签字并盖章，在江苏建协全过程工程咨询有限公司见证后即生效，并报无锡市惠山区政府采购中心备案。

- 合同签订后供需双方即直接产生权利与义务的关系，合同执行过程中出现的问题应按照合同约定、法律法规的规定办理，在合同履行过程中，双方如有争议，由无锡市惠山区采购中心协调解决。如协商不能解决，双方可向无锡仲裁委员会申请仲裁，仲裁期间，除仲裁委员会要求停止履行合同或出现一方确实无法继续履行合同的情形外，本合同应继续履行。

- 合同在执行过程中出现的未尽事宜，双方在不违背本合同和招标文件的原则下协商解决，协商结果以书面形式签订补充协议，且补充协议与本合同具有同等效力。

- 4.  供需双方确认：对本合同条款及后果均已知悉，一致确认不存在欺诈、胁迫、乘人之危、重大误解、显失公平等任何可能导致合同无效或被撤销的情形。

- 五.附件（投标文件格式）

投 标 文 件

采购编号：

项目名称：

投标文件内容：

年    月   日    时     分开标，此时间以前不得开封；

投标人：             	                   （盖公章）

法定代表人或

其委托代理人：           	          （签字或盖章）

日  期：             年              月           日

（一）投标函（格式）：

投标函

致江苏建协全过程工程咨询有限公司：

我方收到贵方编号                  招标文件，经仔细阅读和研究，我方决定参加此次                     项目的投标。

- 我方愿意按照招标文件的一切要求，提供本项目的投标，投标总价见《开标一览表》。

- 我方愿意提供江苏建协全过程工程咨询有限公司在招标文件中要求的文件、资料。

- 我方同意按照招标文件中的规定，本投标文件投标的有效期限为投标截止之日起90天。

- 如果我方的投标文件被接受，我方将履行招标文件中规定的每一项要求，按期、按质、按量，完成任务。

- 我方认为贵方有权决定中标者。

- 我方愿意遵守《中华人民共和国政府采购法》，并按照《中华人民共和国民法典》、财政部《政府采购货物和服务招标投标管理办法》和合同条款履行自己的全部责任。

- 我方认可并遵守招标文件的所有规定，放弃对招标文件提出质疑的权利。

- 如我方在投标截止期后撤回投标及中标后拒绝遵守投标承诺或拒绝在规定的时间内与采购人签订合同，我方愿接受相关处罚。

- 如果我方被确定为中标供应商，我方愿意在见证合同时按招标文件的规定缴纳履约保证金。且我方如无不可抗力，又未履行招标文件、投标文件和合同条款的，一经查实，我方愿意赔偿由此而造成的一切损失，并同意接受按招标文件的相关要求对我方进行的处理。

- 我方决不提供虚假材料谋取中标、决不采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商、决不与采购人、其他供应商恶意串通、决不向采购人、采购代理机构工作人员和评委进行商业贿赂、决不在采购过程中与采购人进行协商谈判、决不拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况，如有违反，无条件接受贵方及相关管理部门的处罚。

投标人（盖章）：

法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

电话：                    传真：

地址：                    邮编：

开户名称：                开户银行：

开户账号：

（二）（投标人）关于资格的声明函（格式）：

关于资格的声明函

采购编号：

日期：

采购人名称：

我公司参加政府采购活动，前三年内在经营活动中没有重大违法记录。

我公司（单位）愿针对本项目（政府采购编号：　　　　   ）进行报价，响应文件中所有关于报价资格的文件、证明、陈述均是真实的、准确的。若有违背，我公司（单位）愿意承担由此而产生的一切后果。

投标人（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

年     月     日

备注：上述所称“重大违法记录”，是指投标人因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。（“较大数额罚款”的金额标准参照财库〔2022〕3号、苏财购〔2022〕2号、锡财购〔2022〕2号文执行）

（三）（投标人）法定代表人授权委托书（格式）：

法定代表人授权委托书

采购编号：

日期：

采购人名称：

（投标人名称）       系中华人民共和国合法企业

法定地址：                      特授权      代表我公司（单位）全权办理针对本项目（采购编号：          ）的投标等具体工作，并签署全部有关文件、协议及合同。

我公司（单位）对被授权人的签名负全部责任。

在撤销授权的书面通知送达你处以前，本授权书一直有效，被授权人签署的所有文件（在授权书有效期内签署的）不因授权的撤销而失效。

被授权人情况：

姓名：          性别：         年龄：          职务：

身份证号码：                   电话：

通讯地址：

被授权人签名：                  单位名称（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

年     月     日

| 法定代表人身份证复印件 |  | 授权代表身份证复印件 |
| --- | --- | --- |

法定代表人亲自参加投标的需提供：

法定代表人身份证明书（格式）

单位名称：

单位性质：

地址：

成立时间：   年  月    日

经营期限：

姓名：     性别：    年龄：    职务：

系的法定代表人。

特此证明。

投标人：          （盖公章）

日期：   年   月   日

| 法定代表人身份证复印件 （正面） |  | 法定代表人身份证复印件 （反面） |
| --- | --- | --- |

（四）承诺书（格式）：

承诺书

致：    （采购人名称）

1、我公司（单位）具有履行合同的能力，没有被责令停业、投标资格被取消、财产被接管、冻结、破产状况，而且在最近三年内没有骗取中标和严重违约及重大质量问题。

2、我方愿承担因以上承诺情况不真实而产生的一切经济、法律责任。

3、我方承诺：

…

投标人（盖章）：

法定代表人签名或盖章：

年    月    日

（五）中标标段优先顺序承诺函（格式）：

中标标段优先顺序承诺函

致：江苏建协全过程工程咨询有限公司

- 我公司充分理解本次招标                     项目共划分为3个标段，投标供应商对3个标段均可投标，但投标供应商最多只能中标一个标段。将按照投标供应商承诺的中标标段优先顺序确定中标标段，并放弃对这方面有不明或误解的权利。

（2）若投标供应商多个标段综合评分排名均为第一名的情况下，则按照投标供应商承诺的优先顺序，选择排列于前的标段中标，其余标段则投标供应商须无条件放弃中标权。放弃中标权的标段按照投标供应商综合得分排名顺延中标候选人。

| 中标优先顺序 | 标段 | 名称及地点 |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| 3 |  |  |

注：投标文件中3个标段的中标标段优先顺序须相同，否则视为无效投标文件。

投标供应商：（公章）

法定代表人或其授权代理人：   （签字和盖章）

年    月    日

（六）开标一览表（格式）：

开标一览表

投标人（盖章）          采购项目编号：

| 项目名称 | 地籍调查和地籍图编制工作（标段 ） |
| --- | --- |
| 项目报价（总价） （人民币） | 小写金额： 大写金额： |
| 服务内容 | 地籍调查和地籍图编制工作（标段 ） |
| 服务期 | 2027年12月底前完成（具体以甲方通知为准） |
| 项目负责人 | 姓名： |
| 质量标准 | 编制的成果满足采购人需求，并通过自然资源厅审核； |

法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：      日期：   年   月   日

注：1、开标一览表中的内容应与投标函内容一致，若不一致，评标时一律按开标一览表中内容为准，开标一览表中必须按要求盖章、签字。

（七）细目报价表（格式）：

细目报价表

投标人（盖章）                      政府采购编号：

| 序号 | 项目内容 | 数量 | 单报价 | 分项总报价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 服 务 承 诺 | - 质量 - 保修 - 其他承诺 （以上是主要承诺，供投标人参考，投标人应在满足招标文件要求的基础上，根据自己单位的情况作出具体承诺） |  |  |  |  |

法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

- 注：

- （1）投标人应当根据“项目技术要求和有关说明”的内容在上表中详细填写，表格不够可自行延长。

- （2）上述表格如有不尽之处，投标人必须自行添加相应内容并填写完善。

- （3）投标人为本项目提供的服务全部由符合政策要求的中小微企业承接的，须提供按格式填写的《中小企业声明函》（服务）；或提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的投标人属于监狱企业的证明文件复印件；或提供投标人《残疾人福利性单位声明函》。投标人对所报相关数据的真实性负责，采购人有权将相关内容进行公示。

- （八）投标偏离表（格式）：

- 投标偏离表

投标人（盖章）                      政府采购编号：

| 名称 | 采购要求 | 实报内容 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |

法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

- 注：上表如需要自行延长。

- （九） 投标人业绩一览表（格式）

投标人类似业绩一览表

| 序号 | 项目名称 | 合同签订时间 | 合同金额 （人民币） | 采购单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |

- 注：附评分标准中需要提交的证明材料。如出现证明材料原件扫描件内容不完整或字迹、内容、盖章模糊不清等情况均不得分。

- （十）项目管理机构配备情况表（格式）

项目管理机构配备情况表

| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 岗位名称 | 学历 | 职称 | 主要资历、经验及承担过的项目 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |  |

投标人（盖章）：

- 法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

- 注：1、上表可自行延长。

- 2、附评分标准中需要提交的证明材料。如出现证明材料原件扫描件内容不完整或字迹、内容、盖章模糊不清等情况均不得分。

- （十一）投标人基本情况声明

（内容写不完的栏目可相应扩展）

投标人（盖章）：

| 法定代表人 |  | 成立日期 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 企业地址 |  | 注册资本 | 万元 |
| 经营范围 |  |  |  |
| 职工人数 |  | 其中： 中级职称 人数、 高级职称 人数 |  |
| 204年12月资产总额 | 万元 | 2024年净资产 | 万元 |
| 2024年12月股东权益 | 万元 | 2024年业务收入 | 万元 |
| 2024年实现利润 | 万元 |  |  |
| 办公面积 | 平方米 | 其中： | 自有面积 平方米 承租面积 平方米 |
| 单位简历及内设机构情况 |  |  |  |
| 单位优势及特长 |  |  |  |
| 近三年来完成或正在履行的重大合同情况 |  |  |  |
| 近三年来受行业主管部门考核评价及业主评价意见 |  |  |  |
| 最近3年内有无因违纪或其他原因被投诉或起诉的情况及说明 |  | （包括解决方式和结果） |  |
| 最近3年内主要负责人有无因经济犯罪被司法机关追究的情况及说明 |  |  |  |
| 其他需要说明的情况 |  |  |  |

法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

（十二）（投标人）中小企业声明函（格式）

中小企业声明函（工程、服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员    人，营业收入为     万元，资产总额为     万元，属于     （中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员人，营业收入为     万元，资产总额为     万元，属于     （中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

企业名称（盖章）：

日 期：

（十三）残疾人福利性单位声明函（格式）：

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加             单位的                 项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：