招　标　文　件

项目名称：连云港市中医院中医综合能力提升工程信息化项目

项目编号：JSZC-320700-JZCG-G2024-0020

连云港市公共资源交易中心

2024年3月

# 目  录

第一章  投标邀请	1

第二章  投标人须知	5

第三章  合同文本	23

第四章  采购需求	33

第五章  评标方法与评标标准	60

第六章  投标文件格式	66

# 第一章  投标邀请

受连云港市中医院的委托，连云港市公共资源交易中心就连云港市中医院中医综合能力提升工程信息化项目（JSZC-320700-JZCG-G2024-0020）进行公开招标采购，欢迎符合条件的供应商投标。

项目概况 连云港市中医院中医综合能力提升工程信息化项目的潜在投标人应在江苏政府采购网自行免费下载招标文件，并于2024年4月8日9:00:00（北京时间）前递交（上传）投标文件。

## 一、项目基本情况

项目编号：JSZC-320700-JZCG-G2024-0020

项目名称：连云港市中医院中医综合能力提升工程信息化项目

采购方式：公开招标

预算金额：分包一服务器及存储网络设备，627.27万元；分包七监理49.92万元。

采购需求：为了支撑医院业务的快速发展，满足互联互通四甲、电子病历六级、三级等保2.0、 智慧医院三级中的相关要求，考虑医院未来信息化发展及医院近期重点工作，本次招标项目将通过购买相应产品及服务的方式，对医院网络数据中心计算、存储、网络资源进行升级建设，提升数据中心的整体运维水平，满足对应的政策评测要求。分包一采购服务器、存储、网络设备等；分包七采购监理服务。详见招标文件项目需求。

对本项目资格要求、采购需求、评标方法与评标标准等部分的询问、质疑请与采购人联系，由采购人负责答复。

合同履行期限：详见招标文件项目需求。

本项目不接受联合体投标。

## 二、申请人的资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供下列材料：

1.1法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

1.2上一年度的财务状况报告（成立不满一年无需提供）；

1.3依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料，投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料）；

1.4具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明及证明材料；

1.5参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

根据连财购〔2023〕4号文件精神，1.2、1.3项可以提供《财务状况报告及税收、社会保障资金缴纳情况承诺函》，详见投标文件格式。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无。

3.本项目的特定资格要求：无。

4.法律、行政法规规定的其他条件。

5.资格审查现场查询信用中国、中国政府采购网，投标人被列入失信被执行人、税收违法黑名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及具有其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定情形的，拒绝其参与政府采购活动。（投标文件中无需提供证明材料）

## 三、获取招标文件

时间：自招标文件公告发布之日起至2024年3月25日18:00:00

地点：江苏政府采购网

方式：投标人办理江苏省政府采购交易系统CA数字证书，登录“苏采云”政府采购交易系统，自行下载。

售价：免费提供

## 四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间：2024年4月8日9:00:00（北京时间）

开标时间：提交投标文件截止时间

开标地点：“苏采云”政府采购交易系统网上开标大厅

## 五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

## 六、其他补充事宜

1.本次招标不收取投标保证金。

2.本招标文件中斜体且有下划线部分为实质性要求和条件，投标人必须逐条做出满足实质性要求和条件的响应，否则将按无效响应处理。

3.无论出于何种原因，采购人在采购活动开始前可对招标文件进行修改、补充或者变更，其内容作为招标文件的重要组成部分，请各投标人关注江苏政府采购网。若因投标人自身原因未及时关注本项目有关修改、补充或者变更信息，导致投标文件编制或者提交失误，由此造成的一切损失由投标人自行承担。

## 七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系

1.采购人信息

名    称：连云港市中医院

地    址：连云港市海州区朝阳中路160号

联系方式：0518-85572557

2.采购代理机构信息

名    称：连云港市公共资源交易中心

地    址：连云港市海州区凌洲东路9号2号楼419室

联系方式：刘康  0518-85868215

3.项目联系方式

项目联系人： 王皓

电      话：18061391099

## 八、其他

根据江苏省财政厅《关于更换全省政府采购交易系统C A数字证书和电子签章的通知》（苏财购〔2023〕101号），“苏采云”政府采购交易系统的CA数字证书、电子签章已更换为江苏省电子政务证书认证中心CA和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。投标人通过“苏采云”系统参与政府采购项目，需要办理（更换）CA数字证书和电子签章。具体办理指南和操作手册见链接：

http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html

请投标人按照《操作手册》要求获取招标文件，制作、递交（上传）电子投标文件，参加开标，澄清、说明或者补正。因投标人未按要求操作原因导致电子投标文件被拒绝、造成无效响应的，自行承担一切损失。

# 第二章  投标人须知

## 一、总则

### 1、招标方式

1.1 本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。

### 2、合格的投标人

2.1 满足招标公告中供应商的资格要求的规定。

2.2 银行、保险、石油石化、电力、电信等特殊行业法人的分支机构（不具有独立的法人资格）参加本项目政府采购活动的，应当提供总公司出具的愿为其参与政府采购活动以及履约行为承担民事责任的承诺书（或授权书）。

2.3 满足本招标文件全部实质性要求和条件的规定。

2.4 符合上述条件的投标人应承担投标及履约过程应承担的全部责任与义务。

### 3、适用法律

3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

### 4、投标费用

4.1 投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，连云港市公共资源交易中心（以下简称交易中心）在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2 本次招标采购人和交易中心不收取标书工本费与中标服务费。

### 5、招标文件的约束力

5.1 投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。

## 二、招标文件

### 6、招标文件构成

6.1 招标文件由以下部分组成：

（1）投标邀请

（2）投标人须知

（3）合同文本

（4）采购需求

（5）评标方法与评标标准

（6）投标文件格式

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与交易中心联系解决。

### 7、招标文件的澄清

7.1 任何要求对招标文件进行澄清的投标人，应在投标截止期十日前按招标公告中的通讯地址，以书面形式通知采购人或者交易中心。

### 8、招标文件的修改

8.1 在投标截止时间前，交易中心可以对招标文件进行修改。

8.2 交易中心有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期。

8.3 招标文件的修改将在江苏政府采购网公布，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

## 三、投标文件的编制

### 9、投标文件编写注意事项

9.1 投标人应当仔细阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求，在完全了解招标内容、技术性能要求和商务条件后，按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应当对招标文件提出的要求和条件作出明确响应，并保证所提供的全部资料的真实性，否则作无效响应处理。

9.2 对招标文件提出的实质性要求和条件作出响应是指投标人必须对招标文件中标明实质性要求和条件的技术参数及性能配置、数量、价格、售后服务、合同主要条款及其它要求等内容逐条作出满足原要求和条件的响应。

### 10、投标文件的语言及度量衡单位

10.1 除专用术语外，投标人提交的投标文件以及投标人与采购人和交易中心就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。必要时专用术语应附有中文解释。投标人提交的支持资料和已印制的文献可以用外文，但相应内容应附有中文翻译本，在解释投标文件时以中文翻译本为准。未附中文翻译本或翻译本中文内容明显与外文内容不一致的，其不利后果由投标人自行承担。

10.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

### 11、投标文件构成

11.1 投标人编写的投标文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、投标分项报价表、技术要求响应及偏离表（如有请提供）、商务要求响应及偏离表、其他证明文件、投标函、开标一览表等部分。

11.2 如投标文件制作工具中格式和内容与江苏政府采购网发布的招标文件不一致，请以江苏政府采购网发布的招标文件为准。

11.3 特别提醒投标人，混乱的编排导致投标文件被误读或评标委员会（以下简称评委会）查找不到有效文件是投标人的风险。

### 12、证明投标人及投标标的符合招标文件规定的文件

12.1 投标人应按照招标文件要求提交证明文件，证明其及投标标的符合招标文件规定。

12.2 招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

12.3 投标人委托代理时应当提交授权委托书，请按招标文件第六章给定格式及要求填写并附法定代表人（单位负责人）与委托代理人身份证明。

### 13、投标分项报价表

13.1 投标报价指货物（标的）的报价和标准附件、备品备件、专用工具、运输、装卸、验收合格所需的各种费用及必要的保险费用和各项税金等所有费用的总和。投标报价为现场交货价，投标报价必须含以下部分：

（1）投标的货物总价；

（2）货物的标准附件、备品备件、专用工具、运输、装卸等各种费用；

（3）必要的保险费用和各项税金；

（4）投标总价要求包含安装维保费用。

13.2 投标人应按照招标文件规定格式填报投标分项报价表。

13.3 投标货币。投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。

### 14、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表

14.1 技术要求是指对采购标的的功能和质量要求，包括性能、材料、结构、外观、安全，或者服务内容和标准等。商务要求是指取得采购标的的时间、地点、财务和服务要求，包括交付（实施）的时间（期限）和地点（范围），付款条件（进度和方式），包装和运输，售后服务，保险等。投标人需对招标文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离。

14.2 投标人可在投标文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。

### 15、服务承诺、培训计划、人员安排及其他

15.1 投标人需根据招标文件要求提供有关售后服务的管理制度，售后服务机构的分布情况，售后服务人员的数量、素质、技术水平及售后服务的反应能力等。

15.2 投标人需根据招标文件要求提供培训计划、人员安排等。

15.3 投标人需根据招标文件要求提供所投标的的主要组成部分、功能设计、实现思路及关键技术等。

### 16、投标函和开标一览表

16.1 投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。

16.2 对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与投标分项报价表中的投标总报价一致，如不一致，不做无效投标处理，但评标时以开标一览表中价格为准。

### 17、投标有效期

17.1 投标有效期为交易中心规定的开标之日后六十（60）天。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件而予以拒绝。

17.2 在特殊情况下，交易中心于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝交易中心的这一要求而放弃投标，同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件。受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

## 四、投标文件的递交

### 18、电子投标文件的递交

18.1 投标人应当按照《操作手册》规定，在投标截止时间前制作并递交（上传）电子投标文件。

### 19、投标截止时间

19.1 投标人递交（上传）电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。

投标人应充分考虑到计算机硬件、软件及网络环境等风险因素，如因投标人自身原因造成电子投标文件递交（上传）不成功的按照本招标文件第二章第27.1条规定做无效投标处理。

19.2 交易中心可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止日期，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

### 20、投标文件的拒收

20.1 交易中心拒绝接收在其规定的投标截止时间后递交（上传）的任何投标文件。

### 21、投标文件的撤回和修改

21.1 投标文件的撤回

21.1.1 投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。

21.1.2 投标人撤回电子投标文件的，则认为其不再参与本项目投标活动。

21.2 投标文件的修改

21.2.1 投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

21.2.2 在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件做任何修改。

21.3 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

## 五、开标与评标

### 22、开标

22.1 交易中心将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按时参加开标活动，并在“苏采云”系统规定的时间内对投标文件进行解密。

22.2 开标仪式由交易中心组织。“苏采云”系统将自动对项目进行开标，并宣布各投标人名称和投标价格。

22.3 投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应当按照《操作手册》规定执行。

22.4 投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当按照《操作手册》规定提出，未在“苏采云”系统《开标记录表》宣布后5分钟内提出的，视同认可开标结果。

22.5 投标人未参加开标的，视同认可开标结果。

### 23、评标委员会

23.1 开标后，交易中心将立即组织评委会进行评标。

23.2 评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的评审专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

23.3 评委会按照采购文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审并确定中标候选人。

### 24、评标过程的保密与公正

24.1 凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评审专家、交易中心均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

24.2 在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

24.3 交易中心和评委会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

24.4 采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过“苏采云”系统查看自己的评审得分及排序情况。

### 25、投标文件的澄清

25.1 评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容 ，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

评委会并非对每个投标人都做澄清、说明或者补正要求。

25.2 需要供应商进行澄清、说明或者补正的，评委会将通过“苏采云”系统向供应商发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按照要求在“苏采云”系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明或者补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

25.3 接到评委会澄清、说明或者补正要求的投标人如未按规定响应，其风险由投标人自行承担。

### 26、对投标文件的初审

26.1 投标文件初审分为资格审查和符合性审查。

26.1.1 资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查的结论，采购人以书面形式向评委会进行反馈。

采购人在进行资格性审查的同时，将在信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询投标人的信用记录，以确定投标人是否具备投标资格，查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，联合体成员中任何一方存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

26.1.2 符合性审查：依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定其是否对招标文件的实质性要求作出响应。

26.1.3 未通过资格审查或符合性审查的投标人，将在“苏采云”系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评审结束后，将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。

26.2 在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应当是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和交易中心的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会以少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

26.3 如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

26.4 评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

26.5 评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过“苏采云”系统告知投标人，调整后的价格对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

26.6 采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由评委员会按照招标文件规定的方式确定一个参加评标的投标人，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，招标文件中将载明核心产品。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

26.7 投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录“苏采云”系统查阅、答复相关信息，并安排专人与交易中心及评委会联系。

### 27、无效投标条款和废标条款

27.1 无效投标条款

（1）投标人未按照招标文件要求递交（上传）电子投标文件的。

（2）投标人在“苏采云”系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。

（3）投标人不具备招标文件中规定的资格要求的。

（4）投标人被信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定情形的。

（5）投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。

（6）投标人的报价超过了采购预算或者最高限价的。

（7）评委会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将通过“苏采云”系统要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料，投标人不能证明其报价合理性的。

（8）不符合招标文件中规定的实质性要求和条件的（本招标文件中斜体且有下划线部分为实质性要求和条件）。

（9）本项目采购产品（如有）被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”“环境标志产品品目清单”强制采购范围，而投标人所投标产品不在强制采购范围内或者未按要求提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的。

（10）投标人未通过符合性审查的。

（11）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

（12）投标文件未按照招标文件要求加盖公章（CA电子公章）的。

（13）其他法律、法规及本招标文件规定的属于无效投标的情形。

27.2 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制。

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜。

（3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。

（4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。

27.3 废标条款

（1）因“苏采云”系统系统故障原因造成开标不成功的。

（2）评委会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行的。

（3）符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的。

（4）出现影响采购公正的违法、违规行为的。

（5）因重大变故，采购任务取消的。

27.4 出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况的，按照政府采购相关规定执行。

## 六、定标

### 28、确定中标单位

28.1 中标候选人的选取原则和数量详见招标文件第五章规定。

28.2 采购人应根据评委会推荐的中标候选人确定中标人。

28.3 交易中心将在江苏政府采购网发布中标公告，公告期限为1个工作日。

28.4 若有充分证据证明，中标人存在下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：

（1）提供虚假材料谋取中标、成交的。

（2）采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。

（3）与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的。

（4）向采购人、交易中心行贿或者提供其他不正当利益的。

（5）在招标采购过程中与采购人进行协商谈判的。

（6）属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的。

### 29、中标通知书

29.1 中标结果确定后，交易中心将向中标人发出中标通知书。请中标人在中标结果公告届满之日起30日内，登录“苏采云”系统及时领取（下载）中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，“苏采云”系统不再保证提供下载中标通知书服务，因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。

29.2 中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标人均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

29.3 中标人在中标后七个工作日内，需向采购人和交易中心各提供一份与电子投标文件一致的纸质打印胶装投标文件，封面、骑缝需加盖公章。

## 七、授予合同

### 30、签订合同

30.1 中标人应当在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定，与采购人签订政府采购合同。

30.2 招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺等文件均应作为合同附件。

30.3 签订合同后，中标人不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。

### 31、货物（包含与货物相关的服务）的追加

31.1 政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物（包含与货物相关的服务）的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。

### 32、政府采购履约资金扶持政策

32.1 中标人可凭政府采购合同办理融资贷款，详情请见江苏政府采购网“政采贷”专栏。

## 八、询问与质疑

### 33、询问

33.1 供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以提出询问，采购人或者交易中心应当在3个工作日内对投标人依法提出的询问作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。供应商提出的询问超出采购人对交易中心委托授权范围的，交易中心应当告知供应商向采购人提出。

### 34、质疑提出

34.1 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。

34.2 供应商认为采购文件、采购过程、采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日（获取采购文件之日、采购公告发布之日）起七个工作日内以书面形式向采购人、交易中心提出质疑。

供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，采购人、交易中心将只对供应商第一次质疑作出答复。

未依照采购公告要求获取采购文件的供应商，视为未参与该项目的采购活动，不具备对该采购文件提出质疑的法定权利。

34.3 提出质疑时，必须坚持“实事求是”的原则，不能臆测。属于须由法定部门调查、侦查或先行作出相关认定的事项，质疑供应商应当依法申请具有法定职权的部门查清、认定，并将相关结果提供给采购人、交易中心。采购人、交易中心不具有法定调查、认定权限。

34.4 质疑函的接收方式为供应商书面原件提交。联系部门、联系电话和通讯地址详见招标文件第一章。质疑实行实名制，不得进行虚假、恶意质疑。

34.5 质疑函应当使用范本，详见招标文件第六章。供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，应当包括下列内容：

（1）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据；

（6）提出质疑的日期；

（7）必要的证明材料；

（8）营业执照复印件及授权委托书原件、法定代表人（单位负责人）身份证复印件、委托代理人身份证复印件。

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其委托代理人签字或者盖章，并加盖单位公章。

### 35、质疑函的受理和答复

35.1 质疑供应商应当保证其提出的质疑事项及必要的证明材料的真实性及来源的合法性，并承担相应的法律责任。对不能提供必要的证明材料的、涉及商业秘密的、非书面原件形式的、匿名的质疑函将不予受理。必要的证明材料要具备客观性、关联性、合法性，无法查实的（如宣传册、媒体报道、猜测、推理等）不能作为证明材料。采购人、交易中心不负责搜集必要的证明材料等工作。

35.2 对符合质疑要求的，采购人、交易中心接收并登记《质疑函登记表》。在处理过程中，发现需要质疑供应商进一步补充必要的证明材料的，质疑供应商应在法定的时间内提供，质疑答复时间相应顺延。质疑供应商不能按时提供必要的证明材料的，视同放弃质疑。

35.3 对不符合质疑要求的，采购人、交易中心有权要求其补充必要的证明材料，质疑供应商未在法定的时间内提供补充必要的证明材料的，视同放弃质疑。

35.4 以下情形的质疑不予受理

（1）内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

（2）超出政府采购法定期限的质疑。

（3）以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

（4）未参加采购活动的供应商或在采购活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

（5）供应商组成联合体，联合体中任何一方或多方未按要求签字（盖章）、加盖公章的质疑。

35.5 采购人、交易中心依法受理的质疑，将按照政府采购有关规定，在法定期限内答复。

### 36、质疑处理

36.1 质疑供应商未按照法定程序进行质疑投诉的，视为一般失信行为。

36.2 质疑供应商不配合或者采用不正当手段干扰政府采购质疑、投诉处理工作的，视为一般失信行为。

36.3 质疑供应商投诉受理期间，就同一事项多头举报，干扰财政部门投诉处理的，视为一般失信行为。

36.4 质疑供应商在全国范围12个月内三次以上质疑查无实据的，视为一般失信行为。

36.5 质疑供应商采用捏造事实、提供虚假材料或者以非法手段取得证明材料等方式进行虚假、恶意投诉的，视为严重失信行为。（证据来源的合法性存在明显疑问，投诉人无法证明其取得方式合法的，视为以非法手段取得证明材料）

36.6 质疑供应商在全国范围12个月内三次以上投诉查无实据的，视为严重失信行为。

36.7 未尽事宜，依照有关法律、法规执行。

## 九、政府采购政策功能

### 37、促进中小企业发展

分包一：

37.1 本项目执行《关于印发<政府采购促进中小企业发展管理办法>的通知》（财库〔2020〕46号，以下简称《办法》）、《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号，以下简称《通知》）、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）、《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）、《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）的规定。对于小型企业、微型企业、监狱企业、残疾人福利性单位报价以扣除优惠比率后的价格参与评审，但不作为中标价和合同签约价。中标价和合同签约价仍以其投标文件中的投标报价为准。

37.2 投标人提供的货物全部由小型企业、微型企业、残疾人福利性单位、监狱企业制造的，对其报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。提供的货物既有小微型企业制造，也有大中型企业制造的，不享受该扶持政策。

如本项目同意联合体投标或同意分包履行合同的，大中型企业与小微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）组成联合体或者大中型企业向一家或多家小微型企业分包，联合协议或者分包意向协议中约定小微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的合同份额占到合同总金额30%以上的，给予联合体4%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。联合体各方均为小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的，联合体视同小型、微型企业。

37.3 参加本项目政府采购活动的供应商享受价格评审优惠的应当提供的材料：

（1）投标人提供的货物全部由小型企业、微型企业制造的，提供《中小企业声明函》（第六章 投标文件格式）。

（2）符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定的条件并提供《残疾人福利性单位声明函》（第六章 投标文件格式）的残疾人福利性单位视同小型、微型企业。

（3）符合《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）规定的监狱企业并提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同小型、微型企业。

37.4 残疾人福利单位、监狱企业属于小型企业、微型企业的，不重复享受政策。

37.5 享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

分包七：

37.1 本项目执行《关于印发<政府采购促进中小企业发展管理办法>的通知》（财库〔2020〕46号，以下简称《办法》）、《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号，以下简称《通知》）、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）、《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）、《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）的规定。对于小型企业、微型企业、监狱企业、残疾人福利性单位报价以扣除优惠比率后的价格参与评审，但不作为中标价和合同签约价。中标价和合同签约价仍以其投标文件中的投标报价为准。

37.2 本项目对提供的服务全部由小型企业、微型企业、残疾人福利性单位和监狱企业承接的报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

如本项目同意联合体投标或同意分包履行合同的，大中型企业与小微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）组成联合体或者大中型企业向一家或多家小微型企业分包，联合协议或者分包意向协议中约定小微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的合同份额占到合同总金额30%以上的，给予联合体4%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。联合体各方均为小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的，联合体视同小型、微型企业。

37.3 参加本项目政府采购活动的供应商享受价格评审优惠的应当提供的材料：

（1）投标人为小型企业、微型企业的，提供《中小企业声明函》（第六章 投标文件格式）。

（2）符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定的条件并提供《残疾人福利性单位声明函》（第六章 投标文件格式）的残疾人福利性单位视同小型、微型企业。

（3）符合《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）规定的监狱企业并提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同小型、微型企业。

37.4 残疾人福利单位、监狱企业属于小型企业、微型企业的，不重复享受政策。

37.5 享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

### 38、支持绿色发展

38.1 本项目执行《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）、《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）等有关规定，采购产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。投标人须按招标文件要求提供相关产品认证证书。

38.2 为助力打好污染防治攻坚战，推广使用绿色包装，政府采购货物、工程和服务项目中涉及商品包装和快递包装的，投标人提供产品及相关快递服务的具体包装要求要参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》。

### 39、政府采购需求标准

39.1 本项目执行《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》、《台式计算机政府采购需求标准（2023年版）》、《便携式计算机政府采购需求标准（2023年版）》、《一体式计算机政府采购需求标准（2023年版）》、《工作站政府采购需求标准（2023年版）》、《通用服务器政府采购需求标准（2023年版）》、《操作系统政府采购需求标准（2023年版）》、《数据库政府采购需求标准（2023年版）》等政府采购需求标准。采购标的如涉及数据中心相关设备及运维服务、台式计算机、便携式计算机、一体式计算机、工作站、通用服务器、操作系统、数据库的，执行相关政府采购需求标准。

# 第三章  合同文本

连云港市政府采购合同（货物）

（合同编号：***）

甲方：（买方）_________

乙方：（卖方）_________

甲、乙双方根据      年   月   日         项目（项目编号：         ）公开招标的结果，签订本合同。

一、合同内容

1.1 标的名称：

1.2 标的质量：

1.3 标的数量（规模）：

1.4 履行时间（期限）：

1.5 履行地点：

1.6 履行方式：

1.7 包装方式：

二、合同金额

2.1 本合同金额为人民币（大写）：     元（¥     ）。

2.2 本合同价款包含所有乙方提供合同约定产品和服务的报酬及乙方提供合同中产品和服务所支出的必要费用，甲方在上述合同价款之外不再向乙方支付其他任何费用。

三、技术资料

3.1 乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用货物（包含与货物相关的服务）的有关技术资料。

3.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

四、知识产权

4.1 乙方应保证甲方在使用、接受本合同货物（包含与货物相关的服务）或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。

五、产权担保

5.1 乙方保证所交付的货物（包含与货物相关的服务）的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

六、履约保证金

6.1 本合同不收取履约保证金。

七、合同转包或分包

7.1 本合同范围内产品或服务，应由乙方直接供应，不得转让他人供应或部分分包给他人供应。

7.2 如有转让和未经甲方同意的分包行为，甲方有权终止合同。

八、合同款项支付

8.1 合同款项的支付方式及进度安排

8.1.1 合同签订后，到货付合同总金额的30％；建成运行、验收合格后，付合同总金额的70％。

8.2 当采购数量与实际使用数量不一致时，乙方应根据实际使用量供货，合同的最终结算金额按实际使用量乘以成交单价进行计算。

九、税费

9.1 本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十、质量保修范围和保修期及售后服务

10.1 乙方应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。

10.2 乙方提供的货物在质量期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

（1）更换：由乙方承担所发生的全部费用。

（2）贬值处理：由甲乙双方合议定价。

（3）退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

10.3 如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在       小时内到达甲方现场。

10.4 在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

10.5 上述的货物免费保修期为       年（自交货验收合格之日起计），因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过保修期的机器设备，终生维修，维修时只收部件成本费。

十一、项目验收

11.1 甲方依法组织履约验收工作。

11.2 甲方在组织履约验收前，将根据项目特点制定验收方案，明确履约验收的时间、方式、程序等内容，并可根据项目特点对服务期内的服务实施情况进行分期考核，综合考核情况和服务效果进行验收。乙方应根据验收方案内容做好相应配合工作。

11.3 对于实际使用人和甲方分离的项目，甲方邀请实际使用人参与验收。

11.4 如有必要，甲方邀请参加本项目的其他供应商或第三方专业机构及专家参与验收，相关意见将作为验收书的参考资料。

11.5 甲方成立验收小组，按照采购合同的约定对乙方的履约情况进行验收。验收时间、验收标准见招标文件验收内容。验收时，甲方按照采购合同的约定对每一项技术、商务要求的履约情况进行确认。验收结束后，验收小组出具验收书，列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料存档备查。

11.6 验收合格的项目，甲方根据采购合同的约定及时向乙方支付合同款项、退还履约保证金。验收不合格的项目，甲方依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《民法典》。乙方在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的，甲方将及时报告本级财政部门。

十二、货物的包装、发运及运输

12.1 乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。乙方对货物的包装应符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的规定。

12.2 使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

12.3 乙方在货物发运手续办理完毕后24小时内或货到甲方48小时前通知甲方，以准备接货。

12.4 货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

12.5 货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。

十三、违约责任

13.1 甲方无正当理由拒收货物的，甲方向乙方偿付拒收货款总值       的违约金。

13.2 甲方无故逾期验收和办理货款支付手续的，甲方应按逾期付款总额每日       向乙方支付违约金，最高限额为本合同总额的       。

13.3 乙方逾期交付货物的，乙方应按逾期交货总额每日千分之六向甲方支付违约金，由甲方从待付货款中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能交货的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值       的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

13.4 乙方交付的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同。

十四、不可抗力事件处理

14.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

14.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

14.3 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十五、解决争议的方法

15.1 甲乙双方因合同签订、履行而发生的一切争议，应通过友好协商解决。如协商不成，按下列第（1）种方式解决：

（1）向连云港仲裁委员会申请仲裁。

（2）向合同签订地法院起诉，合同签订地在此约定为连云港市。

十六、合同生效及其他

16.1 合同经双方法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章后生效。

16.2 本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》有关条文执行。

16.3 本合同正本一式两份，具有同等法律效力，甲方、乙方各执一份。

甲方：                        乙方：

地址：                        地址：

法定代表人或授权代表：        法定代表人或授权代表：

联系电话：                    联系电话：

签订日期：       年    月    日

连云港市政府采购合同（服务）

（合同编号：***）

甲方：（买方）_________

乙方：（卖方）_________

甲、乙双方根据      年   月   日         项目（项目编号：         ）公开招标的结果，签订本合同。

一、合同内容

1.1 服务内容：      。

1.2 服务要求：      。

1.3 服务标准：      。

1.4 补充条款：      。

二、合同金额

2.1 本合同金额为人民币（大写）：     元（¥     ）。

2.2 本合同价款包含所有乙方提供合同约定产品和服务的报酬及乙方提供合同中产品和服务所支出的必要费用，甲方在上述合同价款之外不再向乙方支付其他任何费用。

三、技术资料

3.1 乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供有关技术资料。

3.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

四、知识产权

4.1 乙方应保证甲方在使用、接受本合同产品和服务或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。

五、产权担保

5.1 乙方保证所交付标的的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

六、履约保证金

6.1 本合同不收取履约保证金。

七、合同转包或分包

7.1 本合同范围内产品或服务，应由乙方直接供应，不得转让他人供应或部分分包给他人供应。

7.2 如有转让和未经甲方同意的分包行为，甲方有权终止合同。

八、服务时间

8.1 服务时间：            。

九、交付期、交付方式及交付地点

9.1 交 付 期：_________。

9.2 交付方式：_________。

9.3 交付地点：_________。

十、合同款支付

10.1 付款方式：

合同签订并生效后预付合同金额的50%。

本项目其他建设内容通过验收后次日起，中标人提供合规发票，移交全部监理文档；采购人在收到中标人发票后，向中标人支付合同款总额的50%。

10.2 当采购数量与实际使用数量不一致时，乙方应根据实际使用量提供产品和服务，合同的最终结算金额按实际使用量乘以中标单价进行计算。

十一、税费

11.1 本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十二、质量保证及售后服务

12.1 乙方应按招标文件规定和投标文件承诺的性能、技术要求、质量标准向甲方提供产品或服务。

12.2 乙方提供的产品或服务在服务期内因其本身出现质量问题，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

（1）更换：由乙方承担所产生的全部费用。

（2）合同终止处理：合同终止，乙方退还甲方支付的合同款，同时承担由此产生的全部费用，甲方不承担任何产生费用。

12.3 如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在   小时内到达甲方现场。

12.4 在服务期内，乙方应对产品或服务出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

十三、项目验收

13.1 甲方依法组织履约验收工作。

13.2 甲方在组织履约验收前，将根据项目特点制定验收方案，明确履约验收的时间、方式、程序等内容，并可根据项目特点对服务期内的服务实施情况进行分期考核，综合考核情况和服务效果进行验收。乙方应根据验收方案内容做好相应配合工作。

13.3 对于实际使用人和甲方分离的项目，甲方邀请实际使用人参与验收。

13.4 如有必要，甲方邀请参加本项目的其他供应商或第三方专业机构及专家参与验收，相关意见将作为验收书的参考资料。

13.5 甲方成立验收小组，按照采购合同的约定对乙方的履约情况进行验收。验收时间、验收标准见招标文件验收内容。验收时，甲方按照采购合同的约定对每一项技术、商务要求的履约情况进行确认。验收结束后，验收小组出具验收书，列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料存档备查。

13.6 验收合格的项目，甲方根据采购合同的约定及时向乙方支付合同款项、退还履约保证金。验收不合格的项目，甲方依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《民法典》。乙方在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的，甲方将及时报告本级财政部门。

十四、合同内容的交付

14.1 乙方应保证合同标的安全运达甲方指定地点。合同标的涉及包装的应符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的规定。

14.2 使用说明书、质量检验证明书等一并提交甲方。

14.3 乙方在合同标的交付甲方48小时前通知甲方准备接收。

14.4 合同标的在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

14.5 合同标的在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方已送达。

十五、违约责任

15.1 甲方无正当理由拒收的，甲方向乙方偿付拒收标的总值       的违约金。

15.2 甲方无故逾期验收和办理合同款支付手续的，甲方应按逾期付款总额每日       向乙方支付违约金，最高限额为本合同总额的       。

15.3 乙方逾期交付合同标的的，乙方应按逾期交付总额每日千分之六向甲方支付违约金，由甲方从待付合同款中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能交付的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交付或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值       的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

15.4 乙方交付的产品或服务不符合项目需求要求、乙方投标文件承诺及国家有关质量标准的，甲方有权拒收，乙方愿意更换但逾期交付的，按乙方逾期交付处理。乙方拒绝更换的，甲方可单方面解除合同，并由乙方赔偿由此造成的甲方全部损失。

十六、不可抗力事件处理

16.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

16.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

16.3 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十七、解决争议的方法

17.1 甲乙双方因合同签订、履行而发生的一切争议，应通过友好协商解决。如协商不成，按下列第（1）种方式解决：

（1）向连云港仲裁委员会申请仲裁。

（2）向合同签订地法院起诉，合同签订地在此约定为连云港市。

十八、合同生效及其他

18.1 合同经双方法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章后生效。

18.2 本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》有关条文执行。

18.3 本合同正本一式两份，具有同等法律效力，甲方、乙方各执一份。

甲方：                        乙方：

地址：                        地址：

法定代表人或授权代表：        法定代表人或授权代表：

联系电话：                    联系电话：

签订日期：       年    月    日

# 第四章  采购需求

### 分包一：

说明：本项目分包属性为货物，采购标的对应的中小企业划分标准所属行业详见货物（标的）采购清单。

1、根据《政府采购需求管理办法》等有关规定，采购人确定采购需求。

2、本招标文件中斜体且有下划线部分为实质性要求和条件，由采购人根据实际情况设置，投标人必须逐条明确作出满足实质性要求和条件的响应，否则将按无效响应处理。

| 序号 | 货物（标的）名称 | 技术参数及功能指标 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 内网虚拟化业务区超融合 | ★1、配置≥2颗X86架构处理器，单颗CPU主频≥2.1G，核数≥24核，三级缓存≥ 36 MB，支持≥64 个 PCIe 4.0 通道;配置≥512GB DDR4内存，配置≥ 32个内存插槽，系统盘≥2*960GB SSD硬盘，缓存盘配置≥1块1.6TB 读写混合型NVMe SSD热插拔硬盘，数据盘配置≥2块2.4TB 10K SAS HDD热插拔硬盘，配置超融合I/O控制器，配置 RAID 卡专门用于安装虚拟化层软件，支持NVMe SSD VROC Raid技术，网卡≥4个千兆接口，≥4个10/25GbE SFP28 端口（满配光模块），配置≥ 2个热插拔冗余电源，配置冗余风扇，满配所需超融合管理软件，满配所需虚拟化软件和虚拟化存储软件； |
| 2 | 内网PACS业务区虚拟化系统 | ★1、配置≥2颗X86架构处理器，单颗CPU主频≥2.1G，核数≥24核，三级缓存≥ 36 MB，支持≥ 64 个 PCIe 4.0 通道;配置≥512GB DDR4内存，配置≥ 32个内存插槽，系统盘≥2*960GB SSD硬盘，缓存盘配置≥1块3.2TB 读写混合型NVMe SSD热插拔硬盘，数据盘配置≥3块2.4TB 10K SAS HDD热插拔硬盘，配置超融合I/O控制器，配置 RAID 卡专门用于安装虚拟化层软件，支持NVMe SSD VROC Raid技术，网卡≥4个千兆接口，≥4个10/25GbE SFP28 端口（满配光模块），配置≥2块单口16Gb HBA卡，配置≥2个热插拔冗余电源，满配所需超融合管理软件，满配所需虚拟化软件和虚拟化存储软件； |
| 3 | PACS系统生产数据库服务器 | ★1、配置≥2颗X86架构处理器，单颗CPU主频≥2.1G，核数≥12核，三级缓存≥18 MB，支持≥ 64个 PCIe 4.0 通道，本次配置≥64GB内存，支持≥ 32根内存插槽扩展，配置≥2块600GB SAS 10k 2.5英寸热插拔硬盘，配置≥ 1块Raid控制卡，配置双口千兆电口网卡，配置双口万兆网卡含模块，配置≥ 2块单口16Gb HBA卡，配置≥ 2个热插拔冗余电源并配置国标电源线； |
| 4 | PACS系统Mirror数据库服务器 | ★1、配置≥2颗X86架构处理器，单颗CPU主频≥2.1G，核数≥12核，三级缓存≥18 MB，支持≥ 64个 PCIe 4.0 通道，本次配置≥64GB内存，支持≥ 32根内存插槽扩展，配置≥2块600GB SAS 10k 2.5英寸热插拔硬盘，配置≥ 1块Raid控制卡，配置双口千兆电口网卡，配置双口万兆网卡含模块，配置≥ 2块单口16Gb HBA卡，配置≥2个热插拔冗余电源并配置国标电源线； |
| 5 | 内网核心数据库高性能存储 | ★1、采用2U盘控一体架构，控制器框提供≥25个硬盘槽位，支持控制器扩展，最大支持≥8控，所投存储产品为全闪存型号，配置≥2个控制器，系统内配置总一级缓存容量配置≥512GB（不含任何性能加速模块、FlashCache、PAM卡，SSD Cache、SCM等），配置≥8个16Gb FC接口（满配光模块），≥8个1Gb接口，配置≥8块3.84TB SSD NVMe 硬盘，采用多核处理器，配置控制器处理器总物理核心数≥128核，配置SAN存储高级软件包（包含双活、快照、复制、克隆、异构虚拟化、QOS等功能）； |
| 6 | 内网PACS业务区分布式存储 | ★1、配置≥2颗CPU（单颗≥32核，主频≥2.6GHz），配置内存≥256G RDIMM（≥2933MHz），配置≥960GB SSD，≥3.2TB NVMe SSD硬盘，≥96TB 7.2K SATA硬盘，配置≥4*25GE网口（光口，满配万兆光模块），配置≥2*900W交流电源； |
| 7 | 内网PACS业务区高性能存储 | ★1、采用2U盘控一体架构，控制器框提供≥25个硬盘槽位，支持控制器扩展，最大支持≥8控，所投存储产品为全闪存型号，配置≥2个控制器，系统内配置总一级缓存容量配置≥256GB（不含任何性能加速模块、FlashCache、PAM卡，SSD Cache、SCM等），配置≥8个16Gb FC接口（满配光模块），≥8个10Gb接口（满配光模块），≥8个1Gb接口，配置≥8块3.84TB SSD NVMe 硬盘，采用多核处理器，配置控制器处理器总物理核心数≥64核，配置SAN存储及NAS存储高级软件包（包含双活、快照、复制、克隆、异构虚拟化、QOS等功能）； |
| 8 | 外网核心交换机 | ★1、交换容量≥75Tbps，转发性能≥8500Mpps，单台设备配置：万兆光接口≥48个，千兆电接口≥48个，设备支持主控引擎≥2，业务槽位≥6个，整机电源槽位数≥4；双主控，双电源，为保证设备散热效果和可靠性，要求设备支持模块化风扇框，可热插拔，独立风扇框数≥2，支持整机MAC地址≥1M，ARP表项≥256K，IPv4路由转发FIB表项≥128K，ACL表项≥256K； |
| 9 | 内网24口接入交换机 | ★1、交换容量≥600Gbps，包转发率≥150Mpps，以官网最小值为准， 单台设备配置：≥2块万兆多模光模块及3年原厂维保，千兆电口≥24个，万兆SFP+接口≥4个； |
| 10 | 内网48口接入交换机 | ★1、交换容量≥650Gbps，包转发率≥170Mpps，以官网最小值为准， 单台设备配置：≥ 2块万兆多模光模块及3年原厂维保，千兆电口≥48个，万兆SFP+接口≥4个； |
| 11 | 内网核心数据库高性能存储光纤交换机 | ★1、64端口光纤交换机 激活≥48端口，含≥48x 16Gb 短波光模块, 双电源, 上架套件,光纤通道：≥4.25Gbps 线速，全双工，≥8.5Gbps 线速，全双工，≥10.53Gbps 线速，全双工，≥14.025Gbps 线速，全双工，≥28.05Gbps，全双工，≥112.2Gbps，全双工，自动侦测 4、8、16、32Gbps 端口速度并支持≥128Gbps 速度，带宽：≥2Tbps，最大延迟：本地交换端口的延迟为 ≤900 纳秒，每个节点的压缩为1us配置电源冗余模块，同时，为确保硬件兼容性，光纤交换机需与服务器同品牌； |
| 12 | 内网虚拟化业务区超融合交换机 | ★1、单台设备配置：万兆多模光模块≥15块，40G多模光模块≥2块，40G堆叠线缆≥1根，交换容量≥4.8Tbps，包转发率≥2000Mpps，以官网最小值为准，万兆光口≥48个，100G光口≥6个； |
| 13 | 内网PACS业务区分布式存储内部互联交换机 | ★1、单台设备配置：万兆多模光模块≥15块，40G多模光模块≥2块，40G堆叠线缆≥1根，交换容量≥4.8Tbps，包转发率≥2000Mpps，以官网最小值为准，万兆光口≥48个，100G光口≥6个； |
| 14 | 内网PACS业务区TOR交换机 | ★1、单台设备配置：万兆多模光模块≥15块，40G多模光模块≥2块，40G堆叠线缆≥1根，交换容量≥4.8Tbps，包转发率≥2000Mpps，以官网最小值为准，万兆光口≥48个，100G光口≥6个； |
| 15 | 内网PACS业务区高性能存储光纤交换机 | ★1、64端口光纤交换机 激活≥48端口，含≥48x 16Gb 短波光模块, 双电源, 上架套件,光纤通道：≥ 4.25Gbps 线速，全双工，≥8.5Gbps 线速，全双工，≥10.53Gbps 线速，全双工，≥14.025Gbps 线速，全双工，≥28.05Gbps，全双工，≥112.2Gbps，全双工，自动侦测 4、8、16、32Gbps 端口速度并支持≥128Gbps 速度，带宽：≥ 2Tbps，最大延迟：本地交换端口的延迟为≤900 纳秒，每个节点的压缩为1us配置电源冗余模块，同时，为确保硬件兼容性，光纤交换机需与服务器同品牌； |
| 16 | 时钟同步服务器 | ★1、授时精度≤2ms，采用嵌入式Linux操作系统，MTBF可达80000小时，服务器同步精度≤9µs，NTP请求量≥10000次/秒，配置≥6个10/100/1000M自适应以太网接口，配置配套的GPS天线及避雷器； |
| 17 | 售后服务要求 | ★为确保产品服务，中标单位在签订合同前需提供针对该项目所涉及设备的3年原厂售后服务承诺函。 |
| 18 |  | ★投标人投标时必须提供书面承诺函，承诺所投产品在制造商处的注册登记用户采购人是连云港市中医院(业主单位)，并且所投产品为3年原厂质保。若投标人虚假应标，采购人有权取消其中标资格，并上报财政等相关部门追求其法律责任。 |

3、本项目分包核心产品为：内网虚拟化业务区超融合。

一、项目概况

为了支撑医院业务的快速发展，满足互联互通四甲、电子病历六级、三级等保2.0、 智慧医院三级中的相关要求，考虑医院未来信息化发展及医院近期重点工作，本次招标项目将通过购买相应产品及服务的方式，对医院网络数据中心计算、存储、网络资源进行升级建设，提升数据中心的整体运维水平，满足对应的政策评测要求。从而更好的支撑连云港市中医院建设发展，全面提升连云港市中医院综合信息化水平，为市民提供更加优质的医疗服务。

为确保本次项目医院采购能满足医院的现有需求，对投标人提出以下建设要求：

由于本次项目医院采购的是针对数据中心计算、存储、网络资源升级建设的综合服务，涉及到信息化的方方面面，需要投标人证明在面对自然灾害、设备故障或其他突发事件时能够保证业务的连续性，这对本次招标项目的保障意义重大 ，因此需要投标人具有保障计算机系统基础和运维业务连续性能力。

为确保本次项目招标产品的安全质量水平，需要供应商提供优质的质量服务保障能力和服务承诺履行能力，因此要求投标人具有计算机软硬件设计开发，运维售后服务能力。

本次项目采购产品涉及到数据中心计算、存储、网络资源升级建设等综合服务，需要确保其项目进程中投标人提供相应的管理措施和保障能力，因此需要投标人具有计算机信息系统软硬件运维服务管能力。

本次项目采购产品涉及到数据中心计算、存储、网络资源升级建设等综合服务，在实施阶段需要充分且强大的人员技术力量，确保实施阶段的服务质量和工期控制，以此需要投标人项目团队人员具备相应的技术能力，包括但不限于信息系统项目管理能力、系统规划与管理能力、注册信息安全能力、系统分析能力、网络工程能力、系统集成项目管理工程能力。通过全面的技术团队和项目管理制度，确保本次项目的成功实施，提升连云港市中医院的医疗信息化水平。

二、货物（标的）采购清单

| 序号 | 货物（标的）名称 | 数量 | 单位 | 中小企业划分标准所属行业 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 内网虚拟化业务区超融合 | 15 | 台 | 工业 |
| 2 | 内网PACS业务区虚拟化系统 | 3 | 台 | 工业 |
| 3 | PACS系统生产数据库服务器 | 1 | 台 | 工业 |
| 4 | PACS系统Mirror数据库服务器 | 2 | 台 | 工业 |
| 5 | 内网核心数据库高性能存储 | 2 | 台 | 工业 |
| 6 | 内网PACS业务区分布式存储 | 5 | 台 | 工业 |
| 7 | 内网PACS业务区高性能存储 | 1 | 台 | 工业 |
| 8 | 外网核心交换机 | 2 | 台 | 工业 |
| 9 | 内网24口接入交换机 | 6 | 台 | 工业 |
| 10 | 内网48口接入交换机 | 2 | 台 | 工业 |
| 11 | 内网核心数据库高性能存储光纤交换机 | 2 | 台 | 工业 |
| 12 | 内网虚拟化业务区超融合交换机 | 4 | 台 | 工业 |
| 13 | 内网PACS业务区分布式存储内部互联交换机 | 2 | 台 | 工业 |
| 14 | 内网PACS业务区TOR交换机 | 2 | 台 | 工业 |
| 15 | 内网PACS业务区高性能存储光纤交换机 | 2 | 台 | 工业 |
| 16 | 时钟同步服务器 | 1 | 台 | 工业 |
| 17 | 集成服务 | 1 | 项 | 软件和信息技术服务 |

三、货物（标的）技术参数及功能指标

| 序号 | 货物（标的）名称 | 技术参数及功能指标 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 内网虚拟化业务区超融合 | ★1、配置≥2颗X86架构处理器，单颗CPU主频≥2.1G，核数≥24核，三级缓存≥ 36 MB，支持≥64 个 PCIe 4.0 通道;配置≥512GB DDR4内存，配置≥ 32个内存插槽，系统盘≥2*960GB SSD硬盘，缓存盘配置≥1块1.6TB 读写混合型NVMe SSD热插拔硬盘，数据盘配置≥2块2.4TB 10K SAS HDD热插拔硬盘，配置超融合I/O控制器，配置 RAID 卡专门用于安装虚拟化层软件，支持NVMe SSD VROC Raid技术，网卡≥4个千兆接口，≥4个10/25GbE SFP28 端口（满配光模块），配置≥ 2个热插拔冗余电源，配置冗余风扇，满配所需超融合管理软件，满配所需虚拟化软件和虚拟化存储软件； 2、兼容现有市场上X86服务器上能够运行的主流操作系统，尤其包括以下操作系统：WinXP、windows Vista、Win2000/2003/2008/2012、Windows 7/8/10、Redhat Linux、Suse linux、SCO UnixWare、Solaris x86、NetWare、Trubo linux、FreeBSD、Ubuntu、Oracle Linux、Debian、Mac OS X、CoreOS以及国产操作系统中标麒麟Linux和AsiaUX等等。 3、虚拟机Fault Tolerance（容错）机制，可以保证在硬件故障情况之下，业务系统的不中断运行(零宕机和零数据丢失)，保障高级别的业务连续性，配置2个虚拟CPU的工作负载容错功能，可升级支持不少于8个虚拟CPU的工作负载容错功能. 4、支持RAID-1镜像容错技术和多达2份数据副本，同时支持虚拟机级别实现IOPS的QoS。 ▲5、为保障超融合服务器硬件管理平台能够无缝对接运维管理，要求超融合硬件管理平台与超融合硬件为同一品牌；提供软件著作权证书并加盖投标人公章。 6、支持大屏展示便于客户直观查看虚拟化资源池的使用情况和健康状态，包括集群CPU、内存、存储资源情况，各主机CPU、内存使用情况，存储资源池的IO次数、IO速率、IO时延、以及集群故障与告警。 ▲7、支持超融合设备在线先将系统镜像下载，同时升级服务器虚拟化、分布式存储软件、硬件固件、厂商补丁等的一键升级；升级前有合规性检查和运行预检查，避免虚拟化软件、分布式存储软件、固件和组件之间不兼容的风险；提供产品功能截图证明材料并加盖投标人公章。 ▲8、支持大屏标题定制化，客户可自定义标题，不改动代码。支持页面主题颜色的选择，至少支持深色和浅色的主题；提供产品功能截图证明材料并加盖投标人公章。 9、提供3年免费7x24小时技术支持与售后服务，提供相应的承诺函电子件，并加盖投标人公章。 |
| 2 | 内网PACS业务区虚拟化系统 | ★1、配置≥2颗X86架构处理器，单颗CPU主频≥2.1G，核数≥24核，三级缓存≥ 36 MB，支持≥ 64 个 PCIe 4.0 通道;配置≥512GB DDR4内存，配置≥ 32个内存插槽，系统盘≥2*960GB SSD硬盘，缓存盘配置≥1块3.2TB 读写混合型NVMe SSD热插拔硬盘，数据盘配置≥3块2.4TB 10K SAS HDD热插拔硬盘，配置超融合I/O控制器，配置 RAID 卡专门用于安装虚拟化层软件，支持NVMe SSD VROC Raid技术，网卡≥4个千兆接口，≥4个10/25GbE SFP28 端口（满配光模块），配置≥2块单口16Gb HBA卡，配置≥2个热插拔冗余电源，满配所需超融合管理软件，满配所需虚拟化软件和虚拟化存储软件； 2、兼容现有市场上X86服务器上能够运行的主流操作系统，尤其包括以下操作系统：WinXP、windows Vista、Win2000/2003/2008/2012、Windows 7/8/10、Redhat Linux、Suse linux、SCO UnixWare、Solaris x86、NetWare、Trubo linux、FreeBSD、Ubuntu、Oracle Linux、Debian、Mac OS X、CoreOS以及国产操作系统中标麒麟Linux和AsiaUX等等。 3、虚拟机Fault Tolerance（容错）机制，可以保证在硬件故障情况之下，业务系统的不中断运行(零宕机和零数据丢失)，保障高级别的业务连续性，配置2个虚拟CPU的工作负载容错功能，可升级支持不少于8个虚拟CPU的工作负载容错功能. 4、支持为外部主机提供块存储功能，支持NAS存储功能，支持为容器平台提供持久卷服务。 5、支持大屏展示便于客户直观查看虚拟化资源池的使用情况和健康状态，包括集群CPU、内存、存储资源情况，各主机CPU、内存使用情况，存储资源池的IO次数、IO速率、IO时延、以及集群故障与告警。 6、支持超融合设备在线先将系统镜像下载，同时升级服务器虚拟化、分布式存储软件、硬件固件、厂商补丁等的一键升级；升级前有合规性检查和运行预检查，避免虚拟化软件、分布式存储软件、固件和组件之间不兼容的风险。 7、提供3年免费7x24小时技术支持与售后服务，提供相应的承诺函电子件，并加盖投标人公章。 |
| 3 | PACS系统生产数据库服务器 | ★1、配置≥2颗X86架构处理器，单颗CPU主频≥2.1G，核数≥12核，三级缓存≥18 MB，支持≥ 64个 PCIe 4.0 通道，本次配置≥64GB内存，支持≥ 32根内存插槽扩展，配置≥2块600GB SAS 10k 2.5英寸热插拔硬盘，配置≥ 1块Raid控制卡，配置双口千兆电口网卡，配置双口万兆网卡含模块，配置≥ 2块单口16Gb HBA卡，配置≥ 2个热插拔冗余电源并配置国标电源线； ▲2、最大支持40个硬盘扩展，支持内置两个M.2 且支持RAID 0/1，支持36个NVMe硬盘及VROC阵列，最大支持≥12个标准PCIE 4.0插槽，2个OCP插槽，提供官网链接或产品彩页等截图证明材料并加盖投标人公章； 3、提供批量服务器远程统一管理软件，可免代理进行硬件带外管理，支持统一品牌服务器、存储、交换机统一管理。 ▲4、为保证产品安全性，要求提供产品相关的IT产品信息安全EAL4及以上认证，提供证书截图并加盖投标人公章。 ▲5、提供服务器原厂硬盘数据丢失拯救售后服务，厂商数据拯救服务工程师需具备“全国工业和信息化岗位技能水平考试证书—数据恢复高级工程师认证”，提供官网介绍截图及认证证书并加盖投标人公章。 6、提供3年免费7x24小时技术支持与售后服务，提供相应的承诺函电子件，并加盖投标人公章。 |
| 4 | PACS系统Mirror数据库服务器 | ★1、配置≥2颗X86架构处理器，单颗CPU主频≥2.1G，核数≥12核，三级缓存≥18 MB，支持≥ 64个 PCIe 4.0 通道，本次配置≥64GB内存，支持≥ 32根内存插槽扩展，配置≥2块600GB SAS 10k 2.5英寸热插拔硬盘，配置≥ 1块Raid控制卡，配置双口千兆电口网卡，配置双口万兆网卡含模块，配置≥ 2块单口16Gb HBA卡，配置≥2个热插拔冗余电源并配置国标电源线； 2、最大支持40个硬盘扩展，支持内置两个M.2 且支持RAID 0/1，支持36个NVMe硬盘及VROC阵列，最大支持≥12个标准PCIE 4.0插槽，2个OCP插槽。 3、提供批量服务器远程统一管理软件，可免代理进行硬件带外管理，支持统一品牌服务器、存储、交换机统一管理。 4、提供3年免费7x24小时技术支持与售后服务，提供相应的承诺函电子件，并加盖投标人公章。 |
| 5 | 内网核心数据库高性能存储 | ★1、采用2U盘控一体架构，控制器框提供≥25个硬盘槽位，支持控制器扩展，最大支持≥8控，所投存储产品为全闪存型号，配置≥2个控制器，系统内配置总一级缓存容量配置≥512GB（不含任何性能加速模块、FlashCache、PAM卡，SSD Cache、SCM等），配置≥8个16Gb FC接口（满配光模块），≥8个1Gb接口，配置≥8块3.84TB SSD NVMe 硬盘，采用多核处理器，配置控制器处理器总物理核心数≥128核，配置SAN存储高级软件包（包含双活、快照、复制、克隆、异构虚拟化、QOS等功能）； ▲2、所投存储产品使用成熟稳定的国产品牌自主研发CPU（如鲲鹏、飞腾、申威），提供投标产品使用CPU型号、主频等证明材料并加盖投标人公章； ▲3、控制器采用Active-Active架构，在业务运行过程中，业务负载均衡到所有控制器，LUN不归属于某一个控制器，每个控制器的IOPS和CPU利用率差异不超过5%。（投标人在投标时需提供相关证明材料并加盖投标人公章，验收时需提供具有 CMA 或 CNAS 标识的检测机构签字盖章的测试报告或检测报告并加盖原厂公章）。 4、存储系统支持SSD盘、电源模块、FC接口在线热插拔，提供更加灵活的系统可维护性。 5、稳定时延≤0.5ms，包括开启增值功能的情况下，包括开启快照等功能（不少于3个）。 6、支持RAID组内三盘同时故障，数据不丢失，业务不中断。 7、提供高密快照功能，支持可视化管理界面，恢复任意时间点快照，其他时间点快照不丢失。 ▲8、存储系统支持QoS的突发控制，支持文件系统服务质量控制功能。（投标人在投标时需提供相关证明材料并加盖投标人公章，验收时需提供具有 CMA 或 CNAS 标识的检测机构签字盖章的测试报告或检测报告并加盖原厂公章）。 9、采用分布式文件系统，文件系统无控制器归属，单个文件系统支持负载均衡到所有控制器上。 10、支持日志审计功能，支持记录从协议下来的用户操作，包括用户的登陆信息，用户的创建、删除、修改等操作。日志审计可以自持文件或者目录级，支持NFS，CIFS日志设计，支持xml和evtx两种格式日志输出。 11、支持多租户隔离功能，客户端通过租户数据逻辑端口只能访问该租户内的共享。 12、提供3年免费7x24小时技术支持与售后服务，提供相应的承诺函电子件，并加盖投标人公章。 |
| 6 | 内网PACS业务区分布式存储 | ★1、配置≥2颗CPU（单颗≥32核，主频≥2.6GHz），配置内存≥256G RDIMM（≥2933MHz），配置≥960GB SSD，≥3.2TB NVMe SSD硬盘，≥96TB 7.2K SATA硬盘，配置≥4*25GE网口（光口，满配万兆光模块），配置≥2*900W交流电源； ▲2、所投存储产品使用成熟稳定的国产品牌自主研发CPU（如鲲鹏、飞腾、申威），提供投标产品使用CPU型号、主频等证明材料并加盖投标人公章； 3、全对称分布式架构，无需独立的服务节点，性能、容量随节点数增加而线性增加。新增性能不低于单节点性能基线80%*新增节点个数，扩容过程中对业务无影响。具备大规模横向扩展能力，单集群规模最大可扩展至≥4096节点。 ▲4、支持数据高冗余模式，可做到当任意4个节点同时失效时无数据丢失。当节点故障时，动态调整EC配比，确保新数据可靠性不降级；（投标人在投标时需提供相关证明材料并加盖投标人公章，验收时需提供具有 CMA 或 CNAS 标识的检测机构签字盖章的测试报告或检测报告并加盖原厂公章）。 5、支持数据快速重构，当磁盘或存储节点故障时，系统能自动进行数据重建，在无人工干预条件下，非结构化数据重建速度能满足：每TB≤30分钟。存储支持多种组网：TCP/IP、RoCE、IB网络。 ▲6、支持NFS/CIFS/POSIX/MPI-IO/HDFS/S3多种访问协议访问同一存储池内的同一文件文件，避免因访问协议不同造成的数据拷贝，无明显语义损失，支持文件修改写、对象字典序、对象多段上传、对象多版本等常用语义，无需配置独立的网关节点。（投标人在投标时需提供相关证明材料并加盖投标人公章，验收时需提供具有 CMA 或 CNAS 标识的检测机构签字盖章的测试报告或检测报告并加盖原厂公章）。 ▲7、支持Qos功能，支持多服务共享一份Qos资源，可基于租户、命名空间（文件系统/桶）或客户端进行配置，可限定带宽和IOPS上限，可控制最大链接数、最大打开文件数、最大锁数量；（投标人在投标时需提供相关证明材料并加盖投标人公章，验收时需提供具有 CMA 或 CNAS 标识的检测机构签字盖章的测试报告或检测报告并加盖原厂公章）。 8、支持多租户能力，可在Web界面基于租户粒度设置域控、协议类型、Qos策略，可基于租户粒度查询审计日志。 9、提供3年免费7x24小时技术支持与售后服务，提供相应的承诺函电子件，并加盖投标人公章。 |
| 7 | 内网PACS业务区高性能存储 | ★1、采用2U盘控一体架构，控制器框提供≥25个硬盘槽位，支持控制器扩展，最大支持≥8控，所投存储产品为全闪存型号，配置≥2个控制器，系统内配置总一级缓存容量配置≥256GB（不含任何性能加速模块、FlashCache、PAM卡，SSD Cache、SCM等），配置≥8个16Gb FC接口（满配光模块），≥8个10Gb接口（满配光模块），≥8个1Gb接口，配置≥8块3.84TB SSD NVMe 硬盘，采用多核处理器，配置控制器处理器总物理核心数≥64核，配置SAN存储及NAS存储高级软件包（包含双活、快照、复制、克隆、异构虚拟化、QOS等功能）； ▲2、所投存储产品使用成熟稳定的国产品牌自主研发CPU（如鲲鹏、飞腾、申威），提供投标产品使用CPU型号、主频等证明材料并加盖投标人公章； 3、控制器采用Active-Active架构，LUN不归属于某一个控制器，业务负载均衡到所有控制器，业务运行过程中，每个控制器的IOPS和CPU利用率差异不超过10%。 4、配置异构虚拟化功能，能够提供异构存储虚拟化整合功能，能接管现网异构存储，无需破坏或者改变现有数据格式，构成异构资源池，进行统一的资源调配和管理； 5、存储系统支持SSD盘、电源模块、FC接口在线热插拔，提供更加灵活的系统可维护性。 ▲6、稳定时延≤0.6ms，包括开启增值功能的情况下，包括开启快照等功能（不少于3个）。（投标人在投标时需提供相关证明材料并加盖投标人公章，验收时需提供具有 CMA 或 CNAS 标识的检测机构签字盖章的测试报告或检测报告并加盖原厂公章）。 7、支持RAID组内三盘同时故障，数据不丢失，业务不中断。 8、存储系统支持文件系统服务质量控制功能，支持QoS的突发控制。 ▲9、采用分布式文件系统，文件系统无控制器归属，单个文件系统支持负载均衡到所有控制器上。（投标人在投标时需提供相关证明材料并加盖投标人公章，验收时需提供具有 CMA 或 CNAS 标识的检测机构签字盖章的测试报告或检测报告并加盖原厂公章）。 10、提供日志审计功能，支持记录从协议下来的用户操作，包括用户的登陆信息，用户的创建、删除、修改等操作。日志审计可以自持文件或者目录级，支持NFS，CIFS日志设计，支持xml和evtx两种格式日志输出。 ▲11、配置多租户隔离功能，客户端通过租户数据逻辑端口只能访问该租户内的共享。（投标人在投标时需提供相关证明材料并加盖投标人公章，验收时需提供具有 CMA 或 CNAS 标识的检测机构签字盖章的测试报告或检测报告并加盖原厂公章）。 12、提供3年免费7x24小时技术支持与售后服务，提供相应的承诺函电子件，并加盖投标人公章。 |
| 8 | 外网核心交换机 | ★1、交换容量≥75Tbps，转发性能≥8500Mpps，单台设备配置：万兆光接口≥48个，千兆电接口≥48个，设备支持主控引擎≥2，业务槽位≥6个，整机电源槽位数≥4；双主控，双电源，为保证设备散热效果和可靠性，要求设备支持模块化风扇框，可热插拔，独立风扇框数≥2，支持整机MAC地址≥1M，ARP表项≥256K，IPv4路由转发FIB表项≥128K，ACL表项≥256K； 2、支持硬件BFD/OAM，3.3ms稳定均匀发包检测，提高设备的可靠性； ▲3、为简化部署、简便运维，支持纵向虚拟化技术，支持把各层级交换机虚拟为一个网元进行管理（包括现网交换机）；投标人在投标时需提供承诺函并加盖投标人公章） 4、支持独立的硬件集中监控板, 实现对设备的电源模块和风扇模块进行管理，支持热插拔，并支持冗余备份功能； 5、提供3年原厂质保及交付实施服务； |
| 9 | 内网24口接入交换机 | ★1、交换容量≥600Gbps，包转发率≥150Mpps，以官网最小值为准， 单台设备配置：≥2块万兆多模光模块及3年原厂维保，千兆电口≥24个，万兆SFP+接口≥4个； 2、支持RIP、RIPng、OSPF、OSPFv3路由协议； 3、提供3年免费7x24小时技术支持与售后服务，提供相应的承诺函电子件，并加盖投标人公章。 |
| 10 | 内网48口接入交换机 | ★1、交换容量≥650Gbps，包转发率≥170Mpps，以官网最小值为准， 单台设备配置：≥ 2块万兆多模光模块及3年原厂维保，千兆电口≥48个，万兆SFP+接口≥4个； 2、支持RIP、RIPng、OSPF、OSPFv3路由协议； 3、提供3年免费7x24小时技术支持与售后服务，提供相应的承诺函电子件，并加盖投标人公章。 |
| 11 | 内网核心数据库高性能存储光纤交换机 | ★1、64端口光纤交换机 激活≥48端口，含≥48x 16Gb 短波光模块, 双电源, 上架套件,光纤通道：≥4.25Gbps 线速，全双工，≥8.5Gbps 线速，全双工，≥10.53Gbps 线速，全双工，≥14.025Gbps 线速，全双工，≥28.05Gbps，全双工，≥112.2Gbps，全双工，自动侦测 4、8、16、32Gbps 端口速度并支持≥128Gbps 速度，带宽：≥2Tbps，最大延迟：本地交换端口的延迟为 ≤900 纳秒，每个节点的压缩为1us配置电源冗余模块，同时，为确保硬件兼容性，光纤交换机需与服务器同品牌； 2、提供级联许可，支持多链路捆绑，支持硬件及软件分区。 3、图形化界面管理，支持SNMP、Telnet,基于 Web 的管理工具。 4、附件齐全，配备所有连接线，连接线长度及其性能应满足施工要求，配备上机架的套件。 5、提供3年免费7x24小时技术支持与售后服务，提供相应的承诺函电子件，并加盖投标人公章。 |
| 12 | 内网虚拟化业务区超融合交换机 | ★1、单台设备配置：万兆多模光模块≥15块，40G多模光模块≥2块，40G堆叠线缆≥1根，交换容量≥4.8Tbps，包转发率≥2000Mpps，以官网最小值为准，万兆光口≥48个，100G光口≥6个； 2、支持动态ECN技术，预判网络拥塞，快速反馈，减少网络丢包引起的重传和吞吐量下降； 3、提供3年免费7x24小时技术支持与售后服务，提供相应的承诺函电子件，并加盖投标人公章。 |
| 13 | 内网PACS业务区分布式存储内部互联交换机 | ★1、单台设备配置：万兆多模光模块≥15块，40G多模光模块≥2块，40G堆叠线缆≥1根，交换容量≥4.8Tbps，包转发率≥2000Mpps，以官网最小值为准，万兆光口≥48个，100G光口≥6个； 2、支持动态ECN技术，预判网络拥塞，快速反馈，减少网络丢包引起的重传和吞吐量下降； 3、提供3年免费7x24小时技术支持与售后服务，提供相应的承诺函电子件，并加盖投标人公章。 |
| 14 | 内网PACS业务区TOR交换机 | ★1、单台设备配置：万兆多模光模块≥15块，40G多模光模块≥2块，40G堆叠线缆≥1根，交换容量≥4.8Tbps，包转发率≥2000Mpps，以官网最小值为准，万兆光口≥48个，100G光口≥6个； 2、支持动态ECN技术，预判网络拥塞，快速反馈，减少网络丢包引起的重传和吞吐量下降； 3、提供3年免费7x24小时技术支持与售后服务，提供相应的承诺函电子件，并加盖投标人公章。 |
| 15 | 内网PACS业务区高性能存储光纤交换机 | ★1、64端口光纤交换机 激活≥48端口，含≥48x 16Gb 短波光模块, 双电源, 上架套件,光纤通道：≥ 4.25Gbps 线速，全双工，≥8.5Gbps 线速，全双工，≥10.53Gbps 线速，全双工，≥14.025Gbps 线速，全双工，≥28.05Gbps，全双工，≥112.2Gbps，全双工，自动侦测 4、8、16、32Gbps 端口速度并支持≥128Gbps 速度，带宽：≥ 2Tbps，最大延迟：本地交换端口的延迟为≤900 纳秒，每个节点的压缩为1us配置电源冗余模块，同时，为确保硬件兼容性，光纤交换机需与服务器同品牌； 2、提供级联许可，支持多链路捆绑，支持硬件及软件分区。 3、图形化界面管理，支持SNMP、Telnet,基于 Web 的管理工具。 4、附件齐全，配备所有连接线，连接线长度及其性能应满足施工要求，配备上机架的套件。 5、提供3年免费7x24小时技术支持与售后服务，提供相应的承诺函电子件，并加盖投标人公章。 |
| 16 | 时钟同步服务器 | ★1、授时精度≤2ms，采用嵌入式Linux操作系统，MTBF可达80000小时，服务器同步精度≤9µs，NTP请求量≥10000次/秒，配置≥6个10/100/1000M自适应以太网接口，配置配套的GPS天线及避雷器； 2、支持web登陆用户名，密码管理设置功能，通过web方式支持对IP地址，密码修改，可查看服务器的卫星源，卫星锁定状态，卫星数量，UTC时间，经纬海拔度，可设置系统重启开关机，系统升级等功能 3、支持Console模式、windows远端和SSH进行远程管理、配置和升级 4、配置VFD显示屏，支持轮循显示GPS搜星状态、时间、卫星个数、地理坐标、网卡IP、系统工作状态。 5、支持Win2000、Windows XP、Win2003、Windows7、Windows 2008等系统平台，主要支持SNTP1,2,3,4等协议，能够与局域网上的时间服务器时间同步。 6、支持系统托盘、开机自动运行、手动设置同步周期。软件可以显示参考时间、原始时间、接收时间、传输时间、本地时间等信息及服务层次、时延、偏差等。 |
| 17 | 集成服务 | 1、提供不少于每个季度一次的容灾演练，保证医院业务系统可快速恢复。 2、配合医院通过相关测评，包含但不限于电子病历应用水平分级评价、信息安全等级保护三级评测、智慧医院服务分级评估、互联网医院评审。 3、提供本次项目所有数据迁移、虚拟机迁移、容灾环境、双活环境搭建，如迁移过程中出现任何问题，由公司承担风险，并追究相应的责任。配合相关应用系统厂商提供基础设施部署支持；提供本次项目及本项目涉及数据中心产品的现场服务、故障排查、远程或电话支持服务； 4、提供所有软、硬件产品的定期主动式运维支持服务，每两个月提供一次巡检支持服务； 5、提供数据迁移服务，在医院规定的割接时间内完成数据迁移，完成业务应用验证测试，保证对应业务系统正常稳定运行。 6、提供三年7x24标准技术维护服务，包含：本项目所含设备的技术支持(系统状态检测、判断、故障处理方案的邮件、电话和现场支持)、故障处理、设备厂商服务期内维保服务的协调、软件服务期内升级的支持；期限内每年6次巡检；以及有远程解决不了的疑难问题时，必须承诺7*24小时服务、1小时以内响应、并安排资深工程师4小时内赴现场。 |

五、供货要求

1、中标人提供的货物（含配件）应是全新的、未使用过的合格正品，并保证所提供货物的开箱合格率为100%，外观和内在质量都不得有任何问题。提供的产品应根据国家标准和规范进行设计和制造，并遵循招标文件的要求，其产品的质量性能、技术指标和使用功能应达到或优于采购要求，是技术成熟的、性能优良，整体设计和软硬件配备全新的原厂产品。

2、合同设备经过按时、正确安装、合理操作和维护保养，在设备寿命期内运转良好。在规定的质保期内，中标人应对由于设计、工艺或材料的缺陷或故障负责。货物运抵现场后应完好无损，如有缺漏、损坏，由中标人负责调换、补齐或赔偿。

3、所提供的技术资料（含软件）完整正确，数据和资料准确无误，能够保证设备按时正确地安装、调试和验收，并能满足正常运行和维修保养的需要。在未验收前，货物保管、安全均由中标人负责，货物送到采购人指定地点，并负责办理运输和装卸，费用由中标人负责。

4、提供完整的设备的同时，还必须为所有设备提供规范、达标的安装工作。安装所需的必要仪器和专用工具由中标人自备。

五、安装调试要求

1、提供的货物（含配件）应是全新的、未使用过的原装合格正品，并保证所提供货物的开箱合格率为100%，外观和内在质量都不得有任何问题，并在各个方面符合合同规定的质量、规格和性能要求。软硬件经过正确安装、合规配置和维护保养，在设备寿命期内运转良好。在规定的质保期内，中标人应对由于设计、工艺或材料的缺陷或故障负责。在未验收前，货物保管、安全均由中标人负责。

2、所提供的技术资料完整正确，数据和资料准确无误，能够保证设备按时正确地安装、调试和验收，并能满足正常运行和维修保养的需要。货物送到采购人指定地点，并负责办理运输和装卸，费用由中标人负责。

3、采购人使用该货物的任何一部分，当受第三方提出的侵犯其专利权、商标权或工业设计权的投诉时，一切后果由中标人负责。

4、如未能达到合同要求，采购人有权退货并要求中标人赔偿损失。

5、安装和调试：项目实施人员现场进行安装调试，直至验收合格。

六、国家或行业相关规范标准

1、投标人须提供详细的设计方案，数据中心项目建设的设计需遵循安全性原则、标准性原则、可拓展性原则、可管理性原则及安全性原则。

（1）对医院数据中心进行顶层设计和规划布局，从数据库双活高可用服务、超融合虚拟化应用资源服务两方面着手建设，通过软硬件升级加速推动集约信息化基础设施建设，使数据中心能够满足各类业务应用不断发展的需要，同时强化技术保障体系，从而支撑医院各医疗系统平稳运行。

（2）满足国家卫生健康委员以电子病历评级为核心的智慧医院评价标准体系要求，满足互联互通四甲、电子病历六级、三级等保2.0、智慧医院三级中提出的数据中心建设相关要求。

国家与行业标准：

1)	卫健委《三级综合医院评审标准实施细则(2022年版)》

2)	卫健委《关于进一步推进以电子病历为核心的医疗机构信息化建设工作的通知》

3)	卫健委《区域全民健康信息互联互通标准化成熟度测评方案（2020年版）》

4)	《医院院信息互联互通标准化成熟度测评方案（2020年版）》

5)	国家卫建委员组织制定的《医院智慧服务分级评估标准体系（试行）》

6）《电子病历系统功能应用水平分级评价方法及标准（试行）》

7）《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》财库〔2023〕7号

2、定期优化和维护服务。

除安排的日常巡检外，对医院现有数据中心硬件设备（包括网络设备、信息安全设备、服务器、存储等设备）进行深入调研。进场实施及质保期内对设备使用情况及相关策略、应用服务进行梳理分析调优的服务；医院机房环境整理；线路梳理等服务。每次维护保养及故障修复后均须出具详细全面的相关书面文档。

3、故障应急响应服务：

投标人必须确保维保范围内的设备、网络正常运行，系统运行稳定，并不断优化和提高系统运行性能。

当系统出现故障后，投标人必须在要求的时间范围进行维护和修复。要求做到全天候 7*24小时的技术服务，对于故障抢修涉及的响应时间和故障处置时间的要求如下：

（1）普通故障响应时间：普通故障在接到采购人抢修通知后，具有处理故障能力的维修人员到达故障服务现场的时间应不大于4小时。

（2）紧急故障响应时间：宕机故障或采购人要求的其他紧急事件，应在半小时内人员响应，并到达故障服务现场。

如因特殊原因无法在指定处置时间内修复故障的，需将故障原因、过渡方案等恢复计划在故障发生后的4小时内向采购人书面上报，并在此期间积极配合相关应用开发商实施过渡方案，全力保证应用的不间断，临时过渡方案产生的备品、备机及人力成本由中标人自行承担。

在法定节假日（元旦、春节、五一、十一等）期间、重大活动（由采购人指定并提前告知）前及其举行期间，应根据采购人的具体要求对维保约定的系统设备进行额外的维护巡检，确保设备及系统在此时期的正常工作，必要时应派专业技术人员在现场实施驻点保障服务。所有因维护而更换的备件、人力等费用，均由投标人承担。

4、预防性维护服务：

为使机器正常运行，投标人将定期为客户提供一年不少于六次预防性维护服务，具体维护服务时间由投标人和采购人商定，具体工作要求如下：

（1）指派专责服务人员对系统依照服务方案进行维护；

（2）定期对设备及系统进行例行检查、做预防性维护保养，并提交服务报告；

（3）为保证服务质量，成立服务小组或指定专责工程师支持；

（4）对采购人系统存在的问题提出合理改进建议，并协助采购人进行系统整改措施的测试和实施。

5、文档要求：

投标人应建立完整的文档记录，按时向采购人提供装订成册的纸质版与电子版文档，具体要求为：

（1）次月5号前向采购人提交上月巡检报告，详细记录巡检日期、巡检人、巡检内容、问题、采取措施及建议、备品备件的使用及储备情况等内容，双方签字确认；

（2）故障抢修后的1个工作日内向采购人提交“故障检修报告”，其中至少记录接报修时间、报修人、到达现场时间、修复时间、故障现象、抢修过程等；

6、测评配合服务：

配合医院通过相关测评，包含但不限于互联互通评测、电子病历应用水平分级评价、信息安全等级保护三级评测、智慧医院服务分级评估、互联网医院评审。

7、迁移服务：

提供本次项目所有数据迁移、虚拟机迁移、容灾环境、双活环境搭建，如迁移过程中出现任何问题，由公司承担风险，并追究相应的责任。在医院规定的割接时间内完成数据迁移，完成业务应用验证测试，保证对应业务系统正常稳定运行。配合相关应用系统厂商提供基础设施部署支持；提供本次项目及本项目中涉及数据中心产品的现场服务、故障排查、远程或电话支持服务。

七、人员配备要求

本项目配备项目组成员不低于5名，至少包含1名项目负责人，项目组成员不低于4名（含质保期内维护人员）。负责所有设备安装、网络调试，质保期内售后服务等工作，同时配合院方做好验收工作。

项目负责人：协调项目全过程的各项工作，把握项目进度、质量把控、产品验收、包装运输、指导安装、调试及验收等，有信息安全管理、网络运行维护等相关经验，及时与采购人对接工作，指导项目团队成员认真完成每一项工作。

项目组成人员需为专业人员且具有参与类似项目的经验，以保证项目实施质量。负责网络的运行维护，根据业务需求调整设备配置。负责网络系统的建设、维护与管理。负责信息安全管理，制定信息安全标准及相关指引和流程。

八、履约验收要求

中标人须在合同签订后60天内完成合同内软硬件的安装、调试、试运行等工作，由采购人单位组织现场验收，设备按国家行业标准和招标文件、投标文件及合同约定的技术参数及功能指标要求进行验收，并出具项目验收报告。

对于供应商未按合同约定提供设备或服务的，采购人具有依法追究其违约责任的权利。对于供应商提供虚假材料谋取中标、成交的，取消中标资格并依法予以处理。

九、培训要求

投标人需提供如下培训服务：

（1）不少于1人×2天的网络交换设备操作培训；

（2）不少于1人×2天的WAF web应用防火墙操作培训；

（3）不少于3人×2天的安全运维监控平台系统业务监控模块操作培训；

十、售后服务要求

1、在质保期内，供应商应确保设备的正常使用。在接到用户服务要求后应立即做出回应，并在承诺的服务时间内实施服务。

2、投标人具有良好的售后服务能力，出现影响用户业务的故障时，1 小时内做出明确响应和安排，2 小时内排除故障并做出故障诊断报告，如未能在规定时间内排除故障，对业务造成 2 小时及以上中断的，对每发生一次，其质保期相应延长 30 天。项目验收合格后，每年进行不低于4次的例行维护及巡检。

质保期：三年。

质保期间，中标人承担维修、保养、安检、调换等，相关费用包含在预算内，采购方不再支付任何费用；对于采购方人为原因造成的故障，中标人只收取维保成本费用。

★为确保产品服务，中标单位在签订合同前需提供针对该项目所涉及设备的3年原厂售后服务承诺函。

★投标人投标时必须提供书面承诺函，承诺所投产品在制造商处的注册登记用户采购人是连云港市中医院(业主单位)，并且所投产品为3年原厂质保。若投标人虚假应标，采购人有权取消其中标资格，并上报财政等相关部门追求其法律责任。

十一、投标报价要求

投标报价须包含但不限于全部设备、桌面管理系统功能模块扩容费用、材料备品备件、包装费、运杂费（运抵现场）、卸货费、现场保管费、运输保险费、成品保护费、安装费、调试费、售后服务、各项有关规费和政策性规定费用及投标人确认为需要的其它费用等，直至交付至采购人使用时所需要的各种费用。

十二、付款方式与履约保证金

1、付款方式

合同签订后，到货付合同总金额的30％；建成运行、验收合格后，付合同总金额的70％。

2、履约保证金

本项目不收取履约保证金。

十三、其他

工作中涉及的敏感资料、电子数据等相关信息，中标供应商应严格执行保密的相关规定，不得以任何方式向任何第三人披露、泄露或许可第三人使用，否则追究其相应法律责任。

### 分包七：

说明：本项目分包属性为服务，采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为软件和信息技术服务业。

1、根据《政府采购需求管理办法》等有关规定，采购人确定采购需求。

2、本招标文件中斜体且有下划线部分为实质性要求和条件，由采购人根据实际情况设置，投标人必须逐条明确作出满足实质性要求和条件的响应，否则将按无效响应处理。

一、项目概况

习近平总书记在党的二十大报告中强调，要“推进健康中国建设”，“把保障人民健康放在优先发展的战略位置，完善人民健康促进政策”。为全面贯彻党的二十大提出的健康中国建设要求，更好地体现人民健康优先发展的战略导向，“十四五”期间，连云港市中医院对照三级中医医院建设标准，紧扣国家三级公立中医医院绩效考核指标要求，建立运行管理新机制，厚植中医特色品牌新优势，加快推进“中医综合能力提升工程”项目建设，推进医院信息化硬件基础设施、应用系统、管理系统、信息安全等建设，全力推动医院高质量、跨越式发展，努力将医院建设成为现代化高水平区域中医药诊疗中心。

“中医综合能力提升工程”项目是在医院前期信息化建设的基础上，建立和健全以电子病历为核心的临床信息系统，实现临床业务流程信息化的全覆盖和关键环节的全管控，在全面临床业务全面数字化的基础之上，完成信息系统之间的高度融合和数据的标准化，利用大数据、人工智能、物联网、移动医疗等新兴技术，实现临床、科研、医疗质控以及经营决策的科学化与智能化，以通过电子病历系统应用水平分级评价准五级、医院信息互联互通测评四级甲等评测为目标，进行智慧医院信息化建设顶层设计，统筹规划，分步实施。

为进一步提升中医药特色优势和综合救治服务能力，中医综合能力提升工程信息化建设将紧密围绕国家的相关政策和测评标准，以评促建、以评促用、以评促改，通过信息化建设，使连云港市中医院通过电子病历系统应用水平五级、信息互联互通标准化成熟度测评四甲，提升连云港市中医院的医疗服务和运营管理水平。本次招标主要是为“中医综合能力提升工程”信息化项目建设提供全过程，高质量的监理服务。

项目的建设内容主要包括业务软件系统、业务硬件和IT基础设施。

业务软件系统建设内容分为三大类：

（1）基于电子病历五级、互联互通四甲建设内容

基础平台、HIS系统、医技信息系统、电子病历、智能护理、医院信息平台、知识库、药事管理、综合业务管理、医保DIP，现有病案、院感、康复、体检等系统改造对接等。

（2）基于智慧服务建设内容

数字媒体宣教发布、数字媒体呼叫系统、互联网医院、患者随访系统、远程医疗、智慧诊疗、智慧急救等。

（3）基于科室个性化需求建设内容

消毒供应、医政管理、医政质量、名老中医经验智能化传承、科教研管理、后勤管理，现有中医智能开方、医德医风等系统改造对接等。

IT基础设施建设包括：网络安全加固、网络升级改造、内网核心数据库集群、内网虚拟化业务、外网互联网医院业务、内网PACS业务、内网灾备等。

二、服务技术要求

监理范围主要包括：总体实施方案和设计方案的质量把关，工程进度控制，投资控制，信息管理，建设安全管理，系统测试，系统集成调试，项目培训，系统试运行和验收工作的监理，系统移交及相关文档的起草和管理等工作，确保项目质量、进度和投资计划的顺利实施，做好项目合同与文档（资料）管理，受采购人委托，负责协调项目涉及的各承建单位之间的工作关系，并协调解决项目建设过程中的各类纠纷，针对项目建设情况，向采购人提出合理化的改进改良建议，并提供监理服务。

监理方在开展监理工作过程中使用到的相关软硬件设备由监理方自行提供。

1、服务目标

应对中医综合能力提升工程信息化项目系统的质量、进度、投资、变更全面控制，合同、信息/文档、安全、知识产权、风险全面管理。按照相关信息化、工程建设标准规范，提供专业的监理服务，并负责中医综合能力提升工程信息化项目建设的全过程监督，协调各有关单位间的工作关系和工程进度，保证工作顺利完成，协助采购人对中医综合能力提升工程信息化项目进行验收。

2、服务要求

按照“四控制、三管理、一协调”的原则，根据本项目实际情况，保证中医综合能力提升工程信息化项目在规定时间内完成，并实现建设目标。具体包括但不限于以下内容：

项目启动阶段

（1）审查项目承建合同；

（2）编制监理规划及监理细则；

（3）熟悉合同及项目相关文件；

（4）积极主动做好影响项目的协调工作，为工程顺利进行创造条件。

项目初期

（1）审核开发方的项目组织结构、人员构成；

（2）审查开发方的质量保证体系和计划；

（3）审核开发方的需求调研计划和方案；

（4）协助甲方审核开发方提交的用户需求分析和系统原形是否满足业务的需求以及采购文件、合同要求；

（5）经采购人批准后，签发开（复）工令，批准项目开工报告；

（6）审核承建单位授权的常驻现场代表的资格，以及其他派驻到现场的主要技术、管理人员的资格。

设计阶段

（1）分析、审核开发方的总体设计方案及详细设计方案；

（2）审核开发方的关键问题解决方案的合理性；

（3）分析、评估应用系统设计风险。

实施阶段

（1）审核开发方项目各项建设内容的具体实施方案；

（2）审核和确认开发方的开发计划、调试计划、试运行计划等；

（3）检查开发方项目实施的相关文档；

（4）检查各项建设内容实施的环境准备情况；

（5）进行现场督导；

（6）监督项目计划进度与实际进度的符合性，并提出合理化建议；

（7）审核项目实施过程中的变更；

（8）代表甲方负责与开发方之间的工作协调安排；

（9）监督开发方培训过程。

测试阶段

（1）审核系统联调、测试计划；

（2）监督各子系统测试；

（3）审核测试报告。

初验和试运行阶段

（1）协助甲方制定验收程序和标准，审查验收方案；

（2）审核开发方的试运行方案；

（3）监督系统的调试和试运行情况；

（4）督促并监督开发方对甲方的培训工作。

竣工阶段

（1）检查项目文档的齐备性；

（2）审核承建单位的最终交付物是否符合合同的约定，根据甲方要求进行必要的检测；

（3）协助甲方进行项目终验；

（4）监理总结，移交监理资料和其他有关资料。

三、人员配备要求

本项目供应商团队人员全过程不得少于6人，包括总监理工程师1人，总监理工程师代表1人，团队成员若干。总监理工程师代表需提供驻场服务，其他人员按采购人实际需求随时调配（提供承诺函，格式自拟）。团队人员应当具备信息系统监理必须的专业技术能力，包括但不限于系统与网络规划管理、数据库、软件测评、软件造价、信息安全等。

四、服务期限

自合同签订之日起至项目验收合格止。

五、服务标准

1、国家信息系统工程监理规范。

2、业主单位与承建单位签订的承包合同。

3、业主单位与监理单位签订的监理合同。

4、有关国家和行业的技术标准。

5、根据合同执行的具体情况，监理单位应选择现行的有关规范、规程和技术标准进行监理工作。

六、培训要求

1、协助审查并确认培训计划，审定培训大纲。

2、监督审查承建单位实施其培训计划，并征求业主的意见反馈。

3、监督审查考核工作，评估培训效果。

4、协助审核并确认培训总结报告。

七、知识产权归属和处理方式

1、负责项目建设过程中所产生成果的知识产权保护，保证不被非授权使用。

2、负责项目建设过程中涉及知识产权的产品和系统的使用审核，保证业主方不在本项目建设中出现违反知识产权的行为。

八、交付标准

根据监理项目特点，本项目监理全程跟踪项目。根据项目监理规划制定的监理服务内容，在各个阶段输出相应的成果文档（包括但不限于）：

| 项目阶段 | 监理输出文档 |
| --- | --- |
| 项目启动阶段 | 《监理规划》《监理实施细则》 |
| 项目初期 | 《三方首次会议纪要》《开工令》 |
| 设计阶段 | 《评审报告单》《评审记录单》 |
| 实施阶段 | 《监理周报》《阶段性监理评估报告》《支付款意见》 |
| 测试阶段 | 《验收合格表》《监理总结报告》 |
| 初验和试运行阶段 | 《培训记录单》 |
| 竣工阶段 | 《验收合格表》《监理总结报告》《支付款意见》 |
| 项目整体管理 | 《监理通知单》《工作联系单》《监理备忘录》《监理意见单》 《监理会议纪要》《问题跟踪矩阵》《工作量评估》《变更意见表》 |

九、履约验收

监理服务于中医综合能力提升工程信息化项目所有建设内容。中医综合能力提升工程信息化项目中所有其他标段内容（除监理外），验收合格通过后，取得建设验收报告，视为监理服务验收通过。

十、付款方式与履约保证金

1、付款方式

合同签订并生效后预付合同金额的50%。

本项目其他建设内容通过验收后次日起，中标人提供合规发票，移交全部监理文档；采购人在收到中标人发票后，向中标人支付合同款总额的50%。

2、履约保证金

本项目不收取履约保证金。

十一、报价要求

1、报价应包含与本次采购项目有关的所有费用。包含但不限于人员、设备、安装调试、验收、售后服务、伴随配套服务等所有含税费用。同时，还应包含支付给员工的工资和国家强制缴纳的各种社会保障资金，以及供应商认为需要的其他费用等；

2、供应商的任何错漏、优惠、竞争性报价不得作为减轻责任、减少服务、增加收费、降低服务质量的理由；

3、供应商报价除包含采购文件中列明的项目外还应包括保障服务正常运行应当具有的物资和服务，对服务正常运行应当具有的物资和服务理解不一致的以采购人理解为准。

十二、其他

本项目报价不得超过预算价（最高限价）。

特别提醒投标人：应根据国家收费标准并结合市场实际进行报价，总价包干。

工作中涉及的敏感资料、电子数据等相关信息，中标供应商应严格执行保密的相关规定，不得以任何方式向任何第三人披露、泄露或许可第三人使用，否则追究其相应法律责任。

# 第五章  评标方法与评标标准

### 分包一：

一、评标方法

综合评分法：评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人。本项目分包一选取1名中标候选人。

二、评标标准

（1）评标时，评委会以招标文件为评标依据，评委会各成员独立对每个投标人的投标文件进行评价，并汇总每个投标人的得分。评标过程中，不得去掉报价中的最高报价和最低报价。

（2）本项目评分总分为100分，按四舍五入取至小数点后两位。

（3）总得分=价格分+商务技术分。

综合评分法

（1）价格（30分）

采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：

投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×30分

因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价，小数点后保留两位。

（2）商务技术分（70分）

| 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- |
| 技术响应 （24分） | 技术响应评审基准分24分，招标文件标注▲的要求，每有一项负偏离扣2分，负偏离超过7项的（含7项），技术响应评审得0分。 投标文件中详细填写技术要求响应及偏离表，逐条响应。要求提供证明材料的未提供证明材料或所提供材料与招标文件要求不一致的视为负偏离。 |
| 项目实施保障 （8分） | 1、投标人具有信息系统建设和服务能力等级（CS）证书的得2分。 2、投标人具有信息安全服务资质认证证书的得2 分。 3、投标人具有售后服务完善度认证证书（认证范围包含计算机信息系统集成相关内容）的得2分。 4、投标人具有知识产权管理体系认证证书（认证范围包含计算机信息系统的运维类或销售类等相关内容）的得2分。 投标文件提供相关证书、证明的扫描件并加盖投标人公章，未提供不得分。 |
| 产品安全性保障 （4分） | 为保证网络安全性，投标人所投外网核心交换机、内网24口接入交换机、内网48口接入交换机、内网虚拟化业务区超融合交换机、内网PACS业务区TOR交换机，所采用的CPU为国产自研，得4分。 投标人在投标时需提供相关证明材料并加盖投标人公章，验收时需提供具有 CMA 或 CNAS 标识的检测机构签字盖章的测试报告或检测报告并加盖原厂公章，否则不得分。 |
| 团队资质 （8分） | 1、项目经理具有信息系统项目管理师、系统规划与管理师、itss 服务项目经理、注册信息安全专业人员（CISP）证书，每满足一项得1分，最高得4分。 2、项目组成员（不含项目经理）具有注册信息安全专业人员（CISP）、网络与信息安全管理员、网络工程师、IT运维工程师、IT服务工程师证书、信息安全保障人员认证证书的，每满足一项得1分，一人多证及多人同证不重复计分，最高得4分。 投标文件提供项目团队名单，附相关证书、证明的扫描件并加盖投标人公章，同时提供2024年1月（含）以来任意一个月由投标人为其缴纳社保证明，缺项不得分。 |
| 类似业绩 （8分） | 投标人自2021年1月（含）以来具有类似项目业绩，每提供一个得2分，最高得8分。 投标文件提供完整合同扫描件并加盖投标人公章，合同中须体现主要标的信息，未提供、提供内容不清晰或与要求不符的不得分。 |
| 设计方案 （6分） | 投标人根据项目需求提供设计方案，内容包括但不限于系统整体服务架构、设计方案思路、项目建设背景、需求分析等： 设计方案整体架构完整，设计方案思路清晰，对项目建设背景有充分理解，需求分析深入，得6分； 设计方案整体架构较完整，设计方案思路较清晰，对项目建设背景比较理解，需求分析较深入，得4分； 设计方案整体架构不够完整，设计方案思路不够清晰，对项目建设背景缺乏理解，需求分析不够深入，得2分； 未见阐述不得分。 |
| 实施方案 （6分） | 投标人根据项目需求提供实施方案，内容包括但不限于组织和实施流程、设备安装方案、进度计划、质量保证措施、紧急预案等： 方案包含上述全部内容，实施流程清晰，安装及进度计划内容详细，措施完善，预案可操作性强，能够满足本项目需求的得6分； 方案包含上述全部内容，流程较清晰，安装及进度计划内容较详细，有对应措施，预案可操作性较强，较能够满足本项目需求的得4分； 方案内容有缺项，内容合理性一般，措施简单粗糙，可操作性不强，基本能够满足本项目需求的得2分； 该项未见阐述不得分。 |
| 售后服务方案 （6 分） | 投标人根据项目需求提供售后服务方案，内容包括但不限于服务内容、响应时间、故障处理、恢复时效、人员力量、支撑保障、服务保障体系等： 方案阐述详细，响应时间及故障处理及时，人员配备合理，支撑保障措施完善，具备完善的服务保障体系的得6分； 方案阐述较详细，响应时间及故障处理较及时，人员配备较合理，支撑保障措施较完善，具有一定的服务保障体系的得4分； 方案内容简单粗糙，上述内容有缺项，可实施性一般的得2分； 该项未见阐述不得分。 |

根据《江苏省政府采购信用管理暂行办法》的规定，供应商信用评价结果为三星的扣2分，评价结果为二星的扣3分，评价结果为一星的扣4分。

### 分包七：

一、评标方法

综合评分法：评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人。本项目分包七选取1名中标候选人。

二、评标标准

（1）评标时，评委会以招标文件为评标依据，评委会各成员独立对每个投标人的投标文件进行评价，并汇总每个投标人的得分。评标过程中，不得去掉报价中的最高报价和最低报价。

（2）本项目评分总分为100分，按四舍五入取至小数点后两位。

（3）总得分=价格分+商务技术分。

综合评分法

（1）价格（10分）

采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：

投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×10分

因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价，小数点后保留两位。

（2）商务技术分：90分

| 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- |
| 监理方案 （7分） | 根据本项目特点和要求，制定项目监理方案，内容包括但不限于项目需求理解、监理工作目标、监理工作范围、监理工作计划等： 方案内容完整、详细，完全满足项目需求，得7分； 方案内容较为完整，基本满足项目需求，得5分； 方案内容有缺项，与项目需求存在偏差，得3分； 未见阐述，不得分。 |
| 质量控制方案（5分） | 根据本项目特点和要求，制定质量控制方案，内容包括但不限于质量控制目标、各阶段质量控制方法、质量控制措施等： 方案内容完整、详细，完全满足项目需求，得5分； 方案内容较为完整，基本满足项目需求，得3分； 方案内容有缺项，与项目需求存在偏差，得1分； 未见阐述，不得分。 |
| 进度控制方案（5分） | 根据本项目特点和要求，制定进度控制方案，内容包括但不限于进度控制目标、各阶段进度控制方法、进度控制措施等： 方案内容完整、详细，完全满足项目需求，得5分； 方案内容较为完整，基本满足项目需求，得3分； 方案内容有缺项，与项目需求存在偏差，得1分； 未见阐述，不得分。 |
| 投资控制方案（5分） | 根据本项目特点和要求，制定投资控制方案，内容包括但不限于投资控制目标、投资控制方法、投资控制措施等： 方案内容完整、详细，完全满足项目需求，得5分； 方案内容较为完整，基本满足项目需求，得3分； 方案内容有缺项，与项目需求存在偏差，得1分； 未见阐述，不得分。 |
| 安全管理方案（5分） | 根据本项目特点和要求，制定安全管理方案，内容包括但不限于安全管理目标、安全管理方法、安全管理措施等： 方案内容完整、详细，完全满足项目需求，得5分； 方案内容较为完整，基本满足项目需求，得3分； 方案内容有缺项，与项目需求存在偏差，得1分； 未见阐述，不得分。 |
| 组织协调方案（6分） | 根据本项目特点和要求，制定组织协调方案，内容包括但不限于组织协调目标、组织协调方法、组织协调措施等： 方案内容完整、详细，完全满足项目需求，得6分； 方案内容较为完整，基本满足项目需求，得4分； 方案内容有缺项，与项目需求存在偏差，得2分； 未见阐述，不得分。 |
| 保密管理方案（6分） | 根据本项目特点和要求，制定保密管理方案，内容包括但不限于保密管理措施、保密实施措施等： 方案内容完整、详细，完全满足项目需求，得6分； 方案内容较为完整，基本满足项目需求，得4分； 方案内容有缺项，与项目需求存在偏差，得2分； 未见阐述，不得分。 |
| 质保期服务方案（6分） | 根据本项目特点和要求，制定项目质保期服务方案，内容包括但不限于监理职责、工作流程、检查计划、缺陷管理等： 方案内容完整、详细，完全满足项目需求，得6分； 方案内容较为完整，基本满足项目需求，得4分； 方案内容有缺项，与项目需求存在偏差，得2分； 未见阐述，不得分。 |
| 总监理工程师（8分） | 1、投标人拟派本项目总监理工程师须具有信息系统监理师证书，且具有8年以上监理工作经验（以取得信息系统监理师证书时间为准，在2016年2月及以前），否则本项不得分。 总监理工程师具有人力资源和社会保障部门颁发的系统规划与管理师、信息安全工程师、软件评测师、数据库系统工程师证书，每满足一项得1.5分，本项最多得6分。 投标文件提供相关证书、证明的扫描件并加盖投标人公章，同时提供2024年1月（含）以来任意1个月社保证明，否则不得分。 2、自2021年以来（含2021年），总监理工程师担任过信息系统监理项目总监理工程师岗位，每提供一个业绩证明得1分，本项最多得2分。 投标文件提供合同关键页扫描件，无法体现主要标的、签订日期、岗位信息的不得分。 |
| 总监理工程师代表（8分） | 1、投标人拟派本项目总监理工程师代表（与总监理工程师不得为同一人）须具有信息系统监理师证书，且具有5年以上监理工作经验（以取得信息系统监理师证书时间为准，在2019年2月及以前），否则本项不得分。 总监理工程师代表具有人力资源和社会保障部门颁发的信息系统项目管理师、系统规划与管理师、网络工程师证书；工业和信息化部教育与考试中心颁发的软件工程造价师证书，每满足一项得1.5分，本项最多得6分。 投标文件提供相关证书、证明的扫描件并加盖投标人公章，同时提供2024年1月（含）以来任意1个月社保证明，否则不得分。 2、自2021年以来（含2021年），总监理工程师代表担任过信息系统监理项目总监理工程师或总监理工程师代表岗位，每提供一个业绩证明得1分，本项最多得2分。 投标文件提供合同关键页扫描件，无法体现主要标的、签订日期、岗位信息的不得分。 |
| 项目团队成员 （10分） | 1、投标人拟派项目团队成员（不包含总监理工程师和总监理工程师代表）在具有信息系统监理师证书的基础上，具有人力资源和社会保障部门颁发的系统集成项目管理工程师、数据库系统工程师、系统分析师、软件评测师，每满足一项得1.5分，本项最多得6分（一人多证及多人同证不重复得分）。 投标文件提供相关证书、证明的扫描件并加盖投标人公章，同时提供2024年1月（含）以来任意1个月社保证明，否则不得分。 2、自2021年以来（含2021年），上述人员参与过信息系统监理项目，每提供一个业绩证明得1分，本项最多得4分（一人多个业绩或一个业绩多人不重复得分）。 投标文件提供合同关键页扫描件，无法体现主要标的、签订日期、岗位信息的不得分。 |
| 项目实施保障 （13分） | 1、投标人具有有效期内的质量管理体系认证证书、信息技术服务管理体系认证证书、信息安全管理体系认证证书，证书认证范围包含“信息系统工程监理”相关内容，每满足一项得1分，最多得3分。 2、投标人具有有效期内的CMMI3及以上认证证书，得2分。 3、投标人具有有效期内的ITSS咨询设计信息技术服务标准符合性认证证书，得2分。 4、投标人具有有效期内的检验检测机构资质认定证书，得2分。 5、投标人具有信息系统工程监理质量、进度、成本投资、变更、合同、文档、安全以及沟通协调相关的工具软件著作权证书，得2分。 6、投标人具有有效期内的信息安全服务资质证书，得2分。 投标文件提供相关证书、证明的扫描件并加盖投标人公章，未提供不得分。 |
| 服务业绩 （6分） | 投标人自2021年以来（含2021年），具有市级及以上信息化项目监理服务业绩案例，每提供一个得1分，本项最高得6分。 投标文件提供合同关键页扫描件并加盖投标人公章，合同须能反映项目名称、主要标的物，签订时间和签章清晰可见，否则不得分。 |

根据《江苏省政府采购信用管理暂行办法》的规定，供应商信用评价结果为三星的扣2分，评价结果为二星的扣3分，评价结果为一星的扣4分。

# 第六章  投标文件格式

投  标  文  件

项 目 名 称：

项 目 编 号：

投标人名称 ：（加盖CA电子公章）

日      期 ：

- 一、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明

- 二、上一年度的财务状况报告

（成立不满一年无需提供）

- 三、依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料

（提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料，投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料）

财务状况报告及税收、社会保障资金缴纳情况承诺函

致：采购人名称

我方供应商名称参加项目名称（项目编号：项目编号）采购，根据《关于简化政府采购供应商资格审查有关事项的通知》（连财购〔2023〕4号），我方承诺具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第（二）、第（四）项，《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十七条第（二）项规定条件的，具体包括：

（1）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（财务状况报告）；

（2）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

我方对上述承诺的真实性负责，如有虚假，将依法承担提供虚假材料谋取中标、成交责任，同时同意有关主管部门将相关失信信息记入公共信用信息系统并在相关政府门户网站公开。

特此承诺

供应商（公章）：

法定代表人（单位负责人）或委托代理人（签名或签章）：

日期：    年     月     日

- 四、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明及证明材料

具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明及证明材料

我单位郑重声明：我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：                                  。（须附证明材料）

主要专业技术能力有：                          。（须附证明材料）

投标人（盖章）：

法定代表人（单位负责人）或委托代理人（签字或盖章）：

日期：    年     月     日

附主要设备和主要专业技术能力的证明材料如下：

- 五、参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

声  明

我单位郑重声明：参加本次政府采购活动前 3 年内，我单位在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

投标人（盖章）：

法定代表人（单位负责人）或委托代理人（签字或盖章）：

日期：    年     月     日

- 六、落实政府采购政策需满足的资格要求的证明文件

（如有，请按要求提供）

- 七、特定资格要求的证明文件

（如有，请按要求提供）

- 八、法律、行政法规规定的其他条件的证明文件

（如有，请按要求提供）

- 九、授权委托书与法定代表人（单位负责人）身份证明

授权委托书

致：采购单位

本人 （姓名） 系 （投标人名称） 的法定代表人（单位负责人），现委托 （姓名） 为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清确认、递交、撤回、修改 （项目名称） 项目（项目编号：         ）投标文件和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：自本授权委托书签署之日起至响应有效期届满之日止。

代理人无转委托权。

投标人名称（加盖公章）：

法定代表人（单位负责人）（签字、签章或印鉴）：

委托代理人（签字/签章）：

日期：    年     月     日

法定代表人（单位负责人）有效期内的身份证正反面电子件：

委托代理人有效期内的身份证正反面电子件：

填报说明：

1、若供应商为事业单位或其他组织或分支机构（仅当招标文件注明允许分支机构投标的），则法定代表人（单位负责人）处的签署人可为单位负责人。

2、若投标文件中全部签字之处均为法定代表人（单位负责人）本人签署，则可不提供本《授权委托书》，但须提供《法定代表人（单位负责人）身份证明》。

3、供应商为自然人的情形，可不提供本《授权委托书》。

法定代表人（单位负责人）身份证明

致： 采购单位

兹证明，

姓名：        性别：        年龄：        职务：

系 （投标人名称） 的法定代表人（单位负责人）。

附：法定代表人（单位负责人）有效期内的身份证正反面电子件。

投标人名称（加盖公章）：

法定代表人（单位负责人）（签字、签章或印鉴）：

日期：    年     月     日

- 十、投标函

投标函

致：连云港市公共资源交易中心

根据贵方的JSZC-_________________号招标文件，正式授权下述签字人_________________(姓名)代表我方______________（投标人的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。

据此函，__________签字人兹宣布同意如下：

1.按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需货物（包含与货物相关的服务）。

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。

3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6.一旦我方中标,我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

7.与本投标有关的正式通讯地址为：

地        址：

邮        编：

电        话：

传        真：

投标人开户行：

账        号：

投标人（盖章）：

法定代表人（单位负责人）或委托代理人（签字或盖章）：

日期：    年     月     日

- 十一、中小企业声明函（货物）（分包号：一）

中小企业声明函

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46号)的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）（项目编号：      ，分包号：一）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。根据《关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业〔2011〕300号)的规定，相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日   期：

填报说明：

1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2、请供应商如实填写，所填内容须与报价明细表一致，如填写不完整或不一致或填写有误，将不享受扶持政策。

3、中标人的《中小企业声明函》随中标结果公开。

- 十一、中小企业声明函（服务）（分包号：七）

中小企业声明函

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46号)的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）（项目编号：      ，分包号：七）采购活动，提供的服务全部由符合政策要求的中小企业承接。

（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承接企业为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日   期：

填报说明：

1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2、请供应商如实填写，所填内容将作为评审的依据，如填写不完整或不一致或填写有误，将不享受扶持政策。

3、中标人的《中小企业声明函》随中标结果公开。

- 十二、残疾人福利性单位声明函（分包号：一）

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加           单位的           项目（项目编号：      ，分包号：一）采购活动提供本单位制造的货物，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。相关企业的具体情况如下：

1.（标的名称），制造商为（企业名称），属于残疾人福利性单位；

2.（标的名称），制造商为（企业名称），属于残疾人福利性单位；

……

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日   期：

填报说明：

1、请供应商如实填写，所填内容须与报价明细表一致，如填写不完整或不一致或填写有误，将不享受扶持政策。

2、中标人的《残疾人福利性单位声明函》随中标结果公开。

- 十二、残疾人福利性单位声明函（分包号：七）

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加           单位的           项目（项目编号：      ，分包号：七）采购活动由本单位提供全部服务。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日   期：

填报说明：

1、请供应商如实填写，所填内容将作为评审的依据，如填写不完整或不一致或填写有误，将不享受扶持政策。

2、中标人的《残疾人福利性单位声明函》随中标结果公开。

- 十三、联合体协议（参考格式）（分包号：**）

联合体协议

（联合体中各供应商全称）在此达成以下协议：

1、我们 （供应商1），（供应商2） ，……自愿组成联合体，参加连云港市公共资源交易中心组织的（项目名称）（项目编号：      ，分包号：      ）的政府采购活动，我联合体指定（供应商*）为牵头单位（牵头单位必须为联合体成员）。

2、若我们联合中标、成交，（供应商单位1全称）实施项目中（工作内容）部分工作，并承担相应的责任。（供应商单位2全称）实施项目中（工作内容）部分工作，并承担相应的责任……。（注：联合体中各供应商都应明示所承担的工作和相应的责任）。

3、其中      （小型、微型企业/残疾人福利性单位/监狱企业全称）为    （小型、微型企业/残疾人福利性单位/监狱企业）企业，且我们约定该公司/单位所承担的合同金额将占本项目合同总金额的    %。（可选）

供应商1全称（公章）：

法定代表人（单位负责人）或委托代理人（签字或盖章）：

日期：     年   月   日

供应商2全称（公章）：

法定代表人（单位负责人）或委托代理人（签字或盖章）：

日期：     年   月   日

……

备注：本招标文件中要求加盖公章的地方，仅需加盖牵头单位的公章。

- 十四、投标分项报价表（分包号：一）

投标分项报价表

项目名称：      项目编号：      分包号：一

单位：元

| 序号 | 货物（标的）名称 | 品牌 | 规格型号 | 制造商 | 制造商企业类型 |  | 单价 | 数量 | 计量单位 | 单项合计价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总计（元） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

投标人（盖章）：

法定代表人（单位负责人）或委托代理人（签字或盖章）：

日期：    年     月     日

填报说明：

1、“制造商企业类型”栏填写内容为“大型”“中型”“小型”“微型”“监狱企业”或“残疾人福利性单位”。

2、以上报价包含货物费用、运杂费、安装施工费、集成费、税金和其他费用。

3、请供应商如实、正确填写本表，所填内容将作为评审的依据，其内容应与对应的证明资料相符。

4、行数或事项不够，可自行增加。

- 十四、投标分项报价表（分包号：七）

投标分项报价表

项目名称：      项目编号：      分包号：七

单位：元

| 序号 | 产品、服务（标的）名称 | 分项单位 | 数量 | 单价 | 单项 合计价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总计（元） |  |  |  |  |  |

投标人（盖章）：

法定代表人（单位负责人）或委托代理人（签字或盖章）：

日期：    年     月     日

- 十五、技术要求响应及偏离表（分包号：**）（如有请提供）

技术要求响应及偏离表

项目名称：      项目编号：      分包号：

| 序号 | 招标文件要求 | 投标响应情况 | 超出、符合或偏离 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| … |  |  |  |

投标人（盖章）：

法定代表人（单位负责人）或委托代理人（签字或盖章）：

日期：    年     月     日

- 十六、商务要求响应及偏离表（分包号：**）

商务要求响应及偏离表

项目名称：      项目编号：      分包号：

| 序号 | 招标文件要求 | 投标响应情况 | 超出、符合或偏离 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| … |  |  |  |

投标人（盖章）：

法定代表人（单位负责人）或委托代理人（签字或盖章）：

日期：    年     月     日

- 十七、开标一览表（分包号：一）

投标人全称（CA公章）：

项目名称：

项目编号：                                   分包号：一

| 投标货物名称 | 总价（小写） |
| --- | --- |
|  | 元 |
| 核心产品 |  |

年     月     日

- 十七、开标一览表（分包号：七）

项目编号：      分包号：七

货币单位：人民币元

| 项目名称 | 项目内容 | 总价（小写） |
| --- | --- | --- |
|  | 详见投标文件 | 元 |
| 总价（大写） |  |  |

投标人公章：             （电子签章）

质疑函范本

致：

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：                             邮编：

联系人：                      联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：                         邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：                         包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字（签章）：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人签字或者盖章，并加盖公章。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应附自然人身份证明复印件并由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应附营业执照等证明文件复印件、法定代表人或主要负责人身份证明复印件，并由法定代表人或主要负责人签字或盖章，并加盖公章；委托授权质疑的还应附授权委托书，并由授权代表签字或者盖章，并加盖公章。