无锡市政府采购

竞 争 性 磋 商

文    件

（全流程电子化）

政府采购编号：JSZC-320200-ZQHJ-C2025-0031

采购项目名称：江苏省无锡技师学院房屋安全鉴定服务项目

采购单位：江苏省无锡技师学院

采购代理机构：中企华建友工程管理有限公司

二〇二五年七月

目     录

一、磋商邀请函	3

二、供应商须知	7

三、采购需求	20

四、合同书	21

五、附件	25

- 一、磋商邀请函

| 序号 | 内 容 |
| --- | --- |
| 1 | 项目名称：江苏省无锡技师学院房屋安全鉴定服务项目 采购编号：JSZC-320200-ZQHJ-C2025-0031 采购人：江苏省无锡技师学院 采购方式：竞争性磋商 |
| 2 | 采购代理机构：中企华建友工程管理有限公司 地址：无锡市惠山区惠山大道88号明都大厦9号楼19楼 |
| 3 | 采购项目概况、要求： 1、项目概况：本项目为江苏省无锡技师学院房屋安全鉴定服务项目，拟对江苏省无锡技师学院开展房屋安全鉴定工作，为深入贯彻落实市政府关于加快解决不动产登记历史遗留问题的文件精神（锡自然资规发〔2021〕302号），及2025年3月17日，无锡市财政局、市自然资源和规划局等联合召开的全市国有资产清产利用推进专题会议精神，切实保障学校合法权益，维护社会和谐稳定，资产管理处全面梳理因历史遗留问题导致未办理不动产权证的项目清单，积极推进此项工作。此次鉴定房屋建筑总面积169730.3平方米。对学院所有楼栋，面积：169730.3㎡，进行安全鉴定（包含结构、材料、沉降、周边环境等）并出具相关报告、系统平台上传相关数据。具体详见“采购需求”，共1个标段。 2、招标范围：对江苏省无锡技师学院房屋安全进行鉴定服务； 3、服务期：自合同签订之日起40日历天内出具符合要求的鉴定报告； 4、误期违约金：延误检测鉴定报告交付时间的，每延误一天，应向甲方支付该项目应收服务费万分之八的违约金，单期逾期超过10个工作日或累计逾期超过20个工作日的，视为乙方根本违约，乙方应赔偿甲方合同价款的10%作为违约金，并赔偿由此给甲方造成的全部损失和费用。 5、质量标准：出具的鉴定报告应符合国家法律法规、相关现行行业标准的规定，并满足相关主管部门及采购人的要求； 6、质量违约金：合同价款的5%。 - 7、服务要求：鉴定报告完成后，房屋所在地的各区住房城乡建设部门(经开区建设局)会同无证建筑所属单位组织不少于3名专家对鉴定报告进行评审。报告需上传至无锡市房屋安全鉴定信用管理信息系统，由系统生成二维码标识。 8、本项目采购预算价：1527572.70元。 9、本项目最高限价：1527572.70元(报价不得超过最高限价，否则作为无效响应文件处理）。 10、本项目是否专门面对中小企业：是。 11、本项目标的所属行业：其他未列明行业，根据《中小企业划型标准规定》工信部联企业〔2011〕300号，其他未列明行业：从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。 |
| 4 | 1.报价供应商参加本次政府采购活动应当符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定，还必须同时具备下列条件： （1）报价供应商必须具有独立承担民事责任的能力，在中华人民共和国境内注册的法人； （2）[拟派项目负责人和授权委托人]提供[与本企业签订的劳动合同和本企业为其缴纳的社保机构出具的可扫描二维码的近一年中任意一个月（不含开标当月）社会保险的证明（法人除外）]； （3）本项目不接受联合体投标（接受/不接受）。 2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目专门面向中小企业采购供应商为中型企业/小型企业/微型企业（监狱企业/残疾人福利性单位视同小微企业）； 3.本项目的特定资格要求： （1）报价供应商须同时具有①省级及以上建设行政主管部门颁发的《建设工和程质量检测机构资质证书》(包含主体结构现场检测)、②省级及以上质量技术监督部门颁发的《检验检测机构资质认定证书》(检测类别须包含完成本次第三方检测内容所需的相关内容)； （2）未被“信用中国”网站列入失信执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单； |
| 5 | 磋商文件获取信息： 1.获取磋商文件方式：供应商登录苏采云http://jszfcg.jsczt.cn/，磋商文件（后缀名为“.kedt”）、供应商操作手册及政府采购客户端工具也可通过“苏采云”系统－－已报名项目－－报名详情页面内相应链接进行下载。 2.磋商文件获取时间：自招标公告发布之日起5个工作日。 3.获取磋商文件地点：供应商登录苏采云http://jszfcg.jsczt.cn/进行获取。 4.售价：0元 |
| 6 | 提疑截止时间：2025年7月29日10时，以书面形式和电子邮件形式发送给采购代理机构。 答疑时间：2025年7月29日17时前，以书面或电子邮件形式回发给各报名供应商。 |
| 7 | 磋商保证金：不需要缴纳。 |
| 8 | 报价有效期：磋商截止时间起90天。 |
| 9 | 1.响应文件接收截止时间：2025年8月4日9:30止，截止期后的响应文件恕不接受； 2.本项目磋商文件规定的供应商按时在线解密方式：开启时间后30分钟内，通过“苏采云”系统（使用“CA数字证书”）解密； 3.响应文件提交地点：“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）“报名详情”； 4.开标地点：“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）“开标大厅” |
| 10 | 评标有关信息： 评标时间：2025年8月4日开标结束后 评标地点：苏采云平台（http://jszfcg.jscz.gov.cn/jszc/login） |
| 11 | 确定成交有关信息： 确定成交单位时间：2025年8月4日评审结束 确定成交单位地点：苏采云平台（http://jszfcg.jscz.gov.cn/jszc/login） |
| 12 | 响应文件制作份数要求： 1.因本项目作为采用线上电子开评标（网上不见面开标），供应商在苏采云系统规定的时间内对响应文件进行解密。 2.成交单位在收到成交通知书后与采购人签订合同前，必须提供与系统中电子响应文件一致的纸质响应文件一式三份。 3.供应商请仔细阅读供应商注册流程和公开磋商文件中关于电子开评标等相关事项，如有问题可发送邮件或移动电话咨询。 4.本次采购采用“苏采云”系统进行采购活动，磋商文件发布、报价、评审和成交结果发布全程电子化。 |
| 13 | 有关本次采购活动程序方面的问题，可来人、来函（传真）或电话联系。 采购人：江苏省无锡技师学院 统一社会信用代码：12320200466284463L 联系人：陈老师、孙老师 联系电话：0510-83275053 联系地址：江苏省无锡市惠山区钱藕路6号 采购代理机构：中企华建友工程管理有限公司 代理机构统一社会信用代码：913208917505004933 联系人：黄秀秀、梁莉洁 联系电话： 0510-83128275，13585075219 联系地址：无锡市惠山大道88号明都大厦9号楼19楼1908室 邮箱：296492564@qq.com |
| 14 | 特别提醒： 若资格审查中或评审过程中，采购人/代理机构/评标委员会对响应文件存在疑问，供应商被授权代表须在接到在线询标函后在规定时间内，在开标界面在线以澄清函回复并加盖公章或签电子公章；若供应商被授权代表未在规定时间内按上述要求作出回复，则视为供应商默认资审结果或评审结果。 |
| 15 | 潜在供应商访问江苏省政府采购（苏采云）平台的网络地址和方法： 1.请有意参加本项目投标的供应商按以下流程进行操作： （1）潜在供应商访问江苏省政府采购（苏采云）平台的方法：“苏采云”系统用户注册－－获取“CA数字证书”--CA绑定与登录--网上报名－－下载磋商文件（后缀名为“.kedt”）--将后缀名为“.kedt”的磋商文件导入政府采购客户端工具－－制作响应文件－－导出加密的响应文件（后缀名为zip）--通过“苏采云”系统上传响应文件。 (2)“苏采云”系统使用的数字证书及电子签章为“意源”CA数字证书和“方正”电子签章。办理流程：详见《江苏省政府采购数字证书（供应商）CA及电子签章办理指南》，具体网址：http://jsxcmm.com/help/gys.html。请相关供应商提前完善相应办理材料。办理地点：无锡市公共资源交易中心（无锡市滨湖区观山路199号）12号楼二楼5号、6号窗口。 （3）咨询电话：供应商注册：0519-86722801、0519-86722806，CA及电子加盖公章或签电子公章：0510-81827781，其他事项：0510-81827730。 （4）潜在供应商访问“苏采云”系统的网络地址和方法：“苏采云”系统的网址：http://jszfcg.jsczt.cn/。 （5）磋商文件（后缀名为“.kedt”）、供应商操作手册及政府采购客户端工具也可通过“苏采云”系统－－已报名项目－－报名详情页面内相应链接进行下载。 （6）招标代理机构（采购代理机构）将数据电文形式的磋商文件加载至“苏采云”系统，供潜在供应商下载或者查阅。 （7）苏采云系统使用谷歌浏览器参与不见面开标。 项目参与 潜在供应商如确定投标，必须在江苏省政府采购（苏采云）平台（http://jszfcg.jscz.gov.cn/jszc/login）中免费下载磋商文件，完成项目磋商文件下载后，方可按要求制作、上传响应文件，响应文件必须对磋商文件各项内容做出实质性响应，否则其响应文件无效。 |

- 二、供应商须知

- （一）遵循原则：

公开透明原则、公平竞争原则、公正原则和诚实信用原则。

- （二）磋商文件：

- 磋商文件包括本文件目录所列全部内容，供应商应仔细阅读，并在响应文件中充分响应磋商文件的所有要求。

- 供应商登录“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）在线申请获取磋商文件及有关资料，按磋商文件要求提交全部资料并对磋商文件各项内容做出实质性响应，否则投标无效。

- 供应商一旦参加本项目竞争性磋商，即表明承诺接受了本磋商文件中所有条件和规定。

- 磋商文件一经售出、一律不退，且仅作为本次竞争性磋商使用。

- （三）磋商文件的解释：

    - 供应商如有需要对磋商文件要求澄清的问题，请以书面形式提出，并按“磋商邀请函”第6项规定的时间前将电子邮件发送至中企华建友工程管理有限公司，联系方式详见磋商邀请函第13项。

    - 采购人、中企华建友工程管理有限公司将按照“磋商邀请函”第6项规定的时间对供应商针对磋商文件书面提出的要求澄清的问题进行答疑。

    - 本文件的最终解释权归采购人。

- （四）磋商文件的补充或修正：

- 采购人或者采购代理机构可以对已发出的磋商文件进行必要的澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件。澄清或者修改应当在江苏政府采购网发布澄清公告。澄清或者修改的内容为磋商文件的组成部分，与磋商文件具有同等约束力。

- 澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购人或者采购代理机构报价截止时间至少5日前，在江苏政府采购网上发布更正公告，不足5日的，采购人或者采购代理机构将顺延提交响应文件的截止时间。

- 供应商应在报价截止时间前关注原采购公告媒体上发布的相关更正公告。因供应商未尽注意义务，未及时全面地关注更正公告导致其提交的报价材料不符合磋商要求，而造成的损失及风险（包括但不限于未成交）由供应商自行承担。

- （五）响应文件的组成：

响应文件部分由证明文件部分、响应函部分、报价部分、技术文件部分组成。

- 1、证明文件部分：

- 第一部分：资格、资信证明文件

- （1）关于资格的声明函（格式见附件）；

- （2）具有独立承担民事责任能力的报价供应商营业执照原件扫描件（投标时提供原件扫描件并加盖公章或签电子公章）；

- （3）报价供应商法定代表人授权委托书（法定代表人亲自参与报价的除外，格式见附件）；

- （4）报价供应商法定代表人身份证复印件及被授权代表身份证（投标时提供原件扫描件并加盖公章或签电子公章）；

- （5）报价供应商[①省级及以上建设行政主管部门颁发的《建设工和程质量检测机构资质证书》(包含主体结构现场检测)、②省级及以上质量技术监督部门颁发的《检验检测机构资质认定证书》(检测类别须包含完成本次第三方检测内容所需的相关内容)]。（投标时提供原件扫描件并加盖公章或签电子公章）

（6）[拟派项目负责人和授权委托人]提供[与本企业签订的劳动合同和本企业为其缴纳的近一年中任意一个月（不含开标当月）社保机构出具的社会保险的证明（法人除外）](提供劳动合同原件扫描件和本企业为其缴纳的含有县(区)级及以上社保部门电子签章或带二维码验证的社保证明扫描件；如供应商成立时间迟于要求的开始月份，则时间要求为供应商成立时间至截止时间；法定代表人亲自参加投标的除外)；

（7）报价供应商提供[近一年中任意一个月份(不含开标当月)的财务状况报告（资产负债表和利润表）]或[由会计师事务所出具的(2023年度或2024年度）的审计报告]（投标时提供原件扫描件并加盖公章或签电子公章）；

（8）报价供应商提供近一年中任意一个月份(不含开标当月)的依法缴纳税收的相关材料扫描件（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）（投标时提供原件扫描件并加盖公章或签电子公章）；

（9）报价供应商提供近一年中任意一个月份(不含开标当月)的依法缴纳社会保障资金的相关材料扫描件（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）（投标时提供原件扫描件并加盖公章或签电子公章）；

（10）承诺书（格式见附件）

（11）报价供应商应为中型企业/小型企业/微型企业/监狱企业/残疾人福利企业，报价供应商如为中小微企业的提供《中小企业声明函》；报价供应商如为监狱和戒毒企业的，按照财政部《司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题》（财库〔2014〕68号）的规定提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件复印件；报价供应商如为残疾人福利性单位的提供《残疾人福利性单位声明函》。

注：上述资格、资信证明文件必须全部提供。其中要求提交的原件扫描件必须与响应文件同时提交，如果原件正在年检（或换证），则必须提供法定年检（或换证）单位出具的有效证明原件。供应商法定代表人或被授权代表为外籍、港、澳、台地区人士的，其身份证明须提供有效的护照或港澳同胞来往内地通行证、台湾同胞来往大陆通行证，或其他可在中国大陆有效居留的许可证明。否则必须提供原件扫描件来予以证明。供应商所提交的证明文件的完整与否，将直接影响其响应文件的审核和评分结果。

- 第二部分：补充性文件：

（1）供应商认为有必要提供的其他证明材料（参照评分标准要求）；

（2）项目管理机构配备情况（格式见附件）。

- 2.响应函部分（格式见附件）：

（1）响应函；

（2）开标一览表；

（3）细目报价表；

（4）投标偏离表。

- 3.技术文件部分：

- 1）对本项目整体的理解与认识；

- 2）项目重点、难点分析及解决措施；

- 3）服务时效响应及承诺；

- 4）质量保证措施；

- 5）工作计划安排、工作进展及相关保障措施；

6）后续服务的安排；

- 报价说明：

1.本项目采用固定单价，投标报价应包括但不限于鉴定人员费用、检测试验费用（包括建筑物现状调查、建筑测绘费、建筑物现状交付检测等）、现场费用、交通工具使用费用、通信费用、检测仪器设备购置及维修费用、鉴定费用、利润与税金，以及合同责任范围内的所有一般风险责任和义务等的一切费用。报价供应商应结合本企业的技术水平、管理水平自主报价。报价供应商报价时应充分考虑现状建筑的实际情况，如建造年代、图纸不全，甚至图纸缺失等因素，以上情况因素视为均已包含在报价中。（服务期内涉及政策性调整的最低工资等因素已包含在内）。

2.供应商报价时应充分考虑服务期内所有可能影响到报价的因素，报价不予调整。

3.报价包括完成项目的所有费用。采购人不再支付报价以外的任何费用。

4.供应商应结合本企业的技术水平，管理水平和拟定的方案自主报价。

5.为提高公共服务供给水平，确保质量和效果，促进供应商公平竞争，根据国家、省、市政府购买公共服务的政策精神，经需求论证，磋商小组认为报价供应商的报价出现异常低价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内(自通知之时起半小时内)提供书面说明，必要时提交相关证明材料；报价供应商不能证明其报价合理性的，磋商小组应当将其作为无效标处理。

- （七）响应文件的制作：

1.所有文件、往来函件均应使用简体中文（规格、型号辅助符号除外）。

2.响应文件由供应商按给定格式如实填写（编写），须有法人（盖章）、法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章，方为有效，未尽事宜可自行补充。

3.供应商报价一律以人民币为报价结算货币，结算单位为“元”。

4.响应文件格式部分，应由供应商按给定格式提供，不得更改。

5.成交供应商在成交公告结束后递交纸质版报价文件一正二副至招标代理机构，若纸质报价文件与电子报价文件不符，则以电子报价文件为准。

6.供应商在开标前务必确认电脑浏览器设置、CA证书软件下载等，确保和CA证书匹配可以正常登录苏采云投标客户端。

7.供应商请仔细阅读供应商注册流程和磋商文件中关于电子开评标等相关事项，如有问题可发送邮件或电话咨询。

8.本次采购采用“苏采云”系统进行采购活动，磋商文件发布、报价、评审和成交结果发布全程电子化。

- （八）网上报价：

1.潜在报价供应商可在项目采购公告附件中查看公开磋商文件，如确定投标，必须在苏采云平台（http://jszfcg.jscz.gov.cn/jszc/login）中免费下载公开磋商文件[“无锡政府采购网”——“江苏省政府采购（苏采云）平台”或“政府采购客户端（苏采云）”中免费下载文件（“项目参与”——找到需要获取磋商文件的项目，点击“我要参与”——“参与投标”——“下载文件”）]，完成项目报名，将苏采云平台中下载的磋商文件（后缀名为“.kedt”）导入到“政府采购客户端”，离线按要求编制并加密报价文件（使用“CA数字证书”），导出加密的报价文件（后缀名为zip，不得超过150M）并在苏采云平台上传该加密的报价文件，对磋商文件各项内容做出实质性响应，否则其报价文件无效。

2.磋商文件（后缀名为“.kedt”）、“苏采云”系统供应商操作手册及政府采购客户端工具也可通过“苏采云”系统－－已参与项目－－报名详情页面内相应链接进行下载。

3.政府采购客户端工具及“苏采云”系统供应商操作手册可访问江苏政府采购网-－办事指南--“资料下载”进行下载《“苏采云”系统供应商操作手册及政府采购客户端工具》或可至无锡政府采购网-－下载专区--“苏采云”栏目下载《“苏采云”系统供应商操作手册》。

4.报价供应商应对CA数字证书妥善保管，如被他人盗用报价，后果自负。

5.报价供应商按磋商文件规定的网上解密时间进行解密，如未按时解密后果自负。

注：①在开标解密阶段，因报价供应商网络与电源不稳定、解密锁发生故障或用错、故意不按要求时限内完成解密等自身原因，导致报价文件在规定时间内未能解密、解密失败或解密超时，由报价供应商自行承担后果，视为放弃其报价。②如所有报价文件均无法正常解密视为系统问题，如任一报价文件正常解密，其他在规定时间内无法正常解密的报价文件视为放弃报价。③在解密时长倒计时结束前，供应商可进行解密操作，当剩余时间为 0 后，供应商则不可以进行解密操作；当所有供应商都解密或者仍有供应商未解密但剩余时间为 0 后，系统会自动进入下一节点【唱标】。

6.报价供应商应当对磋商文件提出的要求和条件作出实质性响应，并在电子投标系统逐条应答。

7.报价供应商应对要求提供的资格证明文件（如资质证书、资格证书）、技术资料（如白皮书、彩页、手册、检测报告等）扫描上传至投标系统。

8.报价文件不应有涂改、增删和潦草之处，如有必须修改时，修改处必须有法人、法定代表人或法定代表人授权代表的签章。

9.报价费用自理。

- （九）无效响应文件的确认：

投标单位有下列情况之一者，响应文件无效：

- 1．未按规定在江苏省政府采购（苏采云）平台注册的；

- 2．电子响应文件未按规定的期限报价的；

- 3．电子响应文件未按要求签署、盖章的；

- 4．供应商未按磋商文件要求解密响应文件的；

- 5．供应商的法定代表人授权代表，无法定代表人授权委托书的；

- 6．不具备磋商文件中规定的资格要求及未按磋商文件规定的要求提供资格证明文件的；

- 7．响应文件含有采购人不能接受的附加条件的；

- 8．响应文件未按磋商文件规定的格式、内容和要求填写、制作的；

- 9．响应文件书写潦草、字迹模糊不清、无法辨认的；

- 10．响应文件中有磋商文件未允许提供的选择性内容的；

- 11．不同供应商的响应文件上传使用的MAC地址和IP地址一致的；

- 12．恶意串通其他投标单位，故意哄抬价格或压价的；

- 13．提供虚假材料的（包括工商营业执照、财务报表、资格证明文件等）；

- 14．响应文件未按磋商文件格式加盖投标单位公章及法定代表人或授权代表签字或盖章的；

- 15．不同供应商响应文件中的项目相关人员出现同一人的；

- 16．不同供应商聘请同一人为其报价提供技术或经济咨询服务的；

- 17．不同供应商的单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的；

- 18．不同供应商的响应文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

- 19．响应文件中同一方案有选择性报价且未声明以哪一个为准的；

- 20．改变磋商文件规定的暂定价格或不可竞争费用的；改变磋商文件规定的工期（服务期）、误期违约金、质量标准及质量违约金的；

- 21．被本项目评委确认为无效响应文件的；

- 22．改变磋商文件提供的工程量清单中的清单编码、计量单位、工程数量、项目特征；

- 23．未按要求提供技术文件的；

- 24．响应文件报价出现前后不一致，供应商拒不确认修正后的报价的；

- 25．超过磋商文件规定的最高限价的；

- 26．为提高公共服务供给水平，确保质量和效果，促进供应商公平竞争，根据国家、省、市政府购买公共服务的政策精神，经需求论证，磋商小组认为报价供应商的报价出现异常低价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内(自通知之时起半小时内)提供书面说明，必要时提交相关证明材料；报价供应商不能证明其报价合理性的，磋商小组应当将其作为无效标处理。

- 27．未通过初步资格性审查、响应文件资格性检查、响应文件符合性检查的；

- 28．列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的；

- 29．供应商的报价畸高或畸低，在询标时没有合理的解释或者不能提供计算依据和报价依据的；

- 30．不同供应商响应文件内容存在非正常一致、项目组成员或者联系人员出现同一人、响应文件中错误（或异常）一致或雷同的；

- 31．不同供应商的委托代理人、项目负责人以及其他相关人员有在同一个单位缴纳社会保险的；

- 32．同一响应文件中单位名称落款与公章不是同一单位的；

- 33．不同供应商委托同一单位或者个人办理报价事宜的；

- 34．未提供联合体协议书的（如为联合体投标）；

- 35．联合体各方再以各自的名义单独参加本标段投标，组成新的联合体或加入其他联合体参加本标段投标的（如为联合体投标）；

- 36．响应文件内容不全或不符合法律法规和磋商文件中规定的其他实质性要求的。

- （十）开标、评标：

- 由专家及采购人代表组成评标委员会，并实行回避制度。

- 响应文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

2.1响应文件中开标一览表（报价表）内容与响应文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

2.2大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

2.3单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

2.4总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经供应商确认后产生约束力，供应商不确认的，其投标无效。

3.开标工作程序

3.1所有供应商在磋商文件规定的时间内解密各自响应文件；

3.2解密后，供应商须自行准备设备（包括但不限于笔记本电脑、无线网络）登录“江苏省政府采购（苏采云）平台不见面开标大厅”，按磋商文件规定时间解密后，在评审过程中保持在线，等待评标委员会的询问，并等待评审结果，中途不得离开。如未按要求应答，由此所产生的损失及风险由供应商自行承担；

3.3响应文件递交截止时间后参加投标的供应商或解密响应文件的供应商不足三家的，不进行评标。

3.4供应商未解密但解密剩余时间为0秒后，视为供应商放弃报价，供应商未在规定的时间内回复磋商要求，视为报价文件不作任何调整。

4.评标工作程序

4.1响应文件资格性审查

4.1.1评标委员会对响应文件进行资格性检查。

4.1.2依据法律法规和磋商文件的规定，对响应文件中的资格、资信证明等进行审查，以确定供应商提供资格、资信证明材料的合法性、真实性，是否具备投标资格。并进行信用信息查询，通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询供应商在投标截止时间之前，是否被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，根据查询结果，交由评审委员会依法评审。信用查询结果打印留存并归档。

4.1.3资格审查不合格的供应商的响应文件不进入后续评审。

4.2响应文件符合性检查

4.2.1评标委员会应当对符合资格的供应商的响应文件进行符合性审查，以确定其是否满足磋商文件的实质性要求。

4.2.2响应文件的符合性检查由评标委员会负责。

4.3澄清有关问题。对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以通过江苏省政府采购（苏采云）平台发起询标，要求供应商作出必要的澄清、说明或者纠正。供应商的澄清、说明或者补正应当通过江苏省政府采购（苏采云）平台，由其授权的代表应答并加盖电子公章，且不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

4.4.比较与评价

4.4.1响应文件资格性检查和响应文件的符合性检查结束后，凡属于“（九）无效响应文件的确认”的响应文件不进入比较与评价程序。

4.4.2 经评审有效的响应文件按磋商文件中规定的评标方法和标准，由评标委员会进行比较与评价。

4.4.3比较与评价采用综合评分法。

磋商小组遵循公平、公正、择优原则，独立按照评分标准分别评定报价供应商的分值；各报价供应商的评审后得分为各评委所评定分值的平均值，并按高低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列，得分且投标报价相同的并列。

在最大限度满足磋商文件实质性要求前提下，按照磋商文件中明确的价格、技术、财务状况、信誉、业绩、服务等因素和评审标准，对每个供应商进行综合评审后，响应文件满足磋商文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分第一名的供应商，为第一成交候选供应商。以此类推，按排名先后顺序选取三名成交候选人。

如报价供应商提供虚假材料，将按“政府采购法”相关规定处理并由政府监管部门给予严肃处理。

5.评分标准

（一)评分项目及分值（总分100分）

（1）报价                     25分

（2）供应商综合情况           23分

（3）技术文件                 52分

（二)各项目评分标准

（1）报价（25分）

1）采用低价优先法计算，即满足磋商文件要求且最后报价最低的供应商报价为磋商基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：

磋商报价得分=(磋商基准价／最后磋商报价)×25。

2）磋商小组认为报价供应商的报价出现异常低价,立刻启动异常低价审查，磋商小组启动异常低价投标(响应)审查的情形和具体要求，包括:

①评审过程中出现下列情形之一的，磋商小组应当启动异常低价投标(响应)审查程序:

A.投标(响应)报价低于采购项目预算50%的，即投标(响应)报价<采购项目预算x50%;

B.投标(响应)报价低于采购项目最高限价45%的，即投标(响应)报价<采购项目最高限价x45%;

C.磋商小组认定的供应商报价过低、有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

②启动异常低价投标(响应)审查后，磋商小组应当要求相关供应商在评标现场合理的时间内(自通知之时起半小时内)，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及相关证明材料，对投标(响应)价格作出解释，由磋商小组结合同类产品在主要电商平台的价格、该行业当地薪资水平等情况，依据专业经验对供应商报价合理性进行判断。投标(响应)供应商不提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，磋商小组应当将其作为无效投标(响应)处理。审查相关情况应当在评审报告中进行记录。

（2）供应商综合情况（23分）

1）业绩（6分）

报价供应商2022年6月1日承接过同类项目业绩的，有1个得2分，最高得6分。（业绩时间以合同签订时间为准,合同原件扫描件上传至系统中并加盖电子签章，不提供或提供不全不得分）。

- 2）证书（3分）

- 报价供应商具有有效期内的质量管理体系认证、职业健康安全管理体系认证、环境管理体系认证证书的，有1个得1分，最高得3分。【响应文件中须提供[证书原件扫描件和“全国认证认可信息公共服务平台” http://cx.cnca.cn 查询截图]并加盖电子签章放入补充证明文件中，不提供不得分】。

- 3）报价供应商拟投入人员（14分）

- ①项目负责人（2分）：具有一级注册结构工程师证书的，得2分；具有二级注册结构工程师证书的，得1分；最高得2分。(提供注册证书原件扫描件加盖电子签章上传至响应文件中，不提供或提供不全不得分)

②投入本项目人员中（除项目负责人外）（12分）

a；具备中级工程师职称的，有1人，得1分；具备高级工程师（含）以上职称的，有1人，得2分；最高得8分。(提供证书原件扫描件加盖电子签章上传至响应文件中，不提供或提供不全不得分)

b；具有注册结构工程师证书的，有1人，得2分；最高得4分。(提供证书原件扫描件上传至响应文件中并加盖电子签章，不提供或提供不全不得分)

注：以上人员中同一岗位限评一人且同一人员不重复计分，提供相关人员证书和《职工养老保险手册》【内附近一年中任意一个月份（不含磋商截止当月）的缴费清单】或由社保机构出具的本企业近一年中任意一个月份（不含磋商截止当月）的缴费证明，原件扫描件上传至电子响应文件，不提供或者提供不全不得分。

- （3）技术文件（52分）

- 在响应磋商文件需求的基础上针对下列各部分进行评价，要求体现科学合理性、条理性、可行性、完善性、针对性，以下各部分如未见阐述则不得分：

- 1）对本项目整体的理解与认识（10分）：报价供应商须针对本项目进行分析，设定服务理念及目标，制定整体设想等内容。

- 方案完整，方案科学合理，清晰详细，符合本项目采购需求的得10分；

- 方案内容基本符合项目需求，方案基本科学合理，设计基本清晰的得8分；

- 方案基本满足磋商文件要求的得4分。

方案或存在逻辑错误、前后矛盾，或存在违反现行相关规范的不得分。

- 2）项目重点、难点分析及解决措施（10分）：报价供应商须针对本项目重点、难点分析及解决措施等进行阐述。

- 内容详细清晰，全面性、科学性、针对性强的得10分；

- 内容较详细清晰，全面性、科学性、针对性较强的得8分；

- 内容一般的得4分；

内容或存在逻辑错误、前后矛盾，或存在违反现行相关规范的不得分。

- 3）服务时效响应及承诺（8分）：报价供应商须针对服务响应时间及服务处理时间等进行阐述。

- 方案完整，方案科学合理，清晰详细，符合本项目采购需求的得8分；

- 方案内容基本符合项目需求，方案基本科学合理，设计基本清晰的得5分；

- 方案基本满足磋商文件要求的得3分。

方案或存在逻辑错误、前后矛盾，或存在违反现行相关规范的不得分。

- 4）质量保证措施（10分）：报价供应商须针对质量保证措施等进行阐述。

- 方案完整，方案科学合理，清晰详细，符合本项目采购需求的得10分；

- 方案内容基本符合项目需求，方案基本科学合理，设计基本清晰得8分；

- 方案基本满足磋商文件要求得4分。

方案或存在逻辑错误、前后矛盾，或存在违反现行相关规范的不得分。

- 5）工作计划安排、工作进展及相关保障措施（8分）：报价供应商须针对本项目工作计划安排、工作进展及相关保障措施等进行阐述。

- 内容完整详实且符合实际的得8分；

- 内容符合项目需求、科学合理的得5分；

- 内容符合项目需求的得3分；

内容或存在逻辑错误、前后矛盾，或存在违反现行相关规范的不得分。

6）后续服务的安排(6分)

- 内容完整详实且符合实际的得6分；

- 内容符合项目需求、科学合理的得4分；

- 内容符合项目需求的得2分；

内容或存在逻辑错误、前后矛盾，或存在违反现行相关规范的不得分。

注：磋商小组在3人及3人以上的，计算分项得分时取平均值为报价单位的得分，各分项得分合计即为报价单位的总得分。响应文件无相应评分内容时，该项目为零分。报价供应商如对磋商文件提出的合理要求不作出相应承诺或对采购人提出不合理要求的不予得标。每项评分的具体内容和方法由评委独立评分。所有评委打分的平均值为各供应商最终得分。评分办法及评分细则的解释权属采购人。未列入本评分细则的其他条件不作为评分内容。

- （十）定标：

1.磋商小组根据竞争性磋商文件规定的评审方法和评分标准进行评审，按竞争性磋商文件的要求在3家成交候选单位中，依法确定成交供应商。自评审结束之日起2个工作日内将评审报告送交采购人。采购人自收到评审报告之日起5个工作日内按磋商文件的要求，在评审报告推荐的成交候选单位中，依法确定成交供应商。中企华建友工程管理有限公司自成交供应商确定之日起2个工作日内，发出成交通知书，并在媒体（江苏政府采购网、无锡政府采购网）上发布成交结果公告。中企华建友工程管理有限公司和磋商小组对未成交原因不作解释。如有质疑，按《中华人民共和国政府采购法》《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》（财库〔2014〕214号）、《财政部关于政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》（财库〔2015〕124号文）、《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）等有关法规处理。

2.定标后，采购人将向成交供应商发出成交通知书。

3.在发布成交公告的同时，中企华建友工程管理有限公司将向成交供应商发出成交通知书。

- 请成交供应商在成交结果公告届满之日起30日内,使用CA数字证书登录“苏采云”系统及时下载成交通知书。因系统存储空间有限，自成交结果公告届满之日起30日后，“苏采云”系统不再保证提供下载成交通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由成交供应商自行承担。

- （十一）采购终止：

出现下列情形之一的，采购人或者采购代理机构应当终止竞争性磋商采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：

1.因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；

2.出现影响采购公正的违法、违规行为的；

3.除《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》第二十一条第三款和《财政部关于政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》规定的情形外，在采购过程中符合要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的；

4.在采购活动中因重大变故，采购任务取消的。

- （十二）成交无效的确认：

1.提供虚假材料谋取成交的；

2.采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

3.与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；

4.向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

5.在招标过程中与招标采购单位进行协商谈判、不按照磋商文件和成交供应商的响应文件订立合同，或者与采购人另行订立背离合同实质性内容的协议的；

6.拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的。

供应商有上述1至5项情形之一的，成交无效。有上述1至6项情形之一的，处以政府采购项目成交金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，并予以公告，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机构吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

- （十三）签订、履行合同：

1.采购人应当自成交通知书发出之日起三十日内，按照竞争性磋商文件和成交供应商响应文件的约定，与成交供应商签订书面合同。所签订的合同不得对竞争性磋商文件和成交供应商响应文件作实质性修改。采购人不得向成交供应商提出任何不合理的要求，作为签订合同的条件，不得与成交供应商私下订立背离合同实质性内容的协议。

2.若由于相应国家法律法规、地方性法规、行业规章、政策文件等变动造成项目中止，项目参与各方均不承担违约责任。

- （十四）成交服务费：

本次招标代理费由中标供应商支付，服务费的收费标准为招标代理服务费：中标金额 100 万以下费率为 1.05%，100-500 万费率为 0.56%。

- （十五）政府采购履约担保

履约担保，是指由专业担保机构为成交供应商支付履约保证金的义务向采购人提供的保函担保。专业担保机构根据成交供应商的成交通知书为凭据，进行资信审查后出具保函， 成交供应商以保函形式缴纳履约保证金；供应商未按政府采购合同履行约定义务而应实际支付保证金的，由专业担保机构按照担保函约定履行担保责任。供应商可以自愿选择是否采取履约担保函的形式缴纳履约保证金。

成交供应商可以根据自身情况，自行决定是否选择采用履约担保形式，自主选择合作银行。除江苏省财政厅确定的江苏省再担保有限公司和无锡市财政局确定的科发投资担保有限公司为无锡市政府采购信用担保合作担保机构外，民生银行南京分行、江苏银行和中信银行南京分行、浙商银行无锡分行可以在无锡市范围内开展政府采购履约担保业务。

- （十六）政府采购合同融资

根据无锡市《关于开展政府采购合同融资工作的通知》（锡财购〔2020〕17号）要求：合同融资，是指参与政府采购的供应商，凭借中标、成交通知书或政府采购合同向金融机构申请融资，金融机构以供应商信用审查和政府采购信誉为基础，按便捷贷款程序和优惠利率，为其发放无财产抵押贷款的一种融资模式。供应商与金融机构按照“银企自愿，风险共担”的原则开展融资活动，有融资需求的中标、成交供应商可根据自身情况，在无锡市政府采购交易管理一体化系统凭政府采购中标、成交通知书或政府采购合同在线提出融资申请，自主选择金融机构及其融资产品，金融机构进行融资信息审查决定是否为其提供融资，做好预授信。双方达成融资意向后签订融资协议，确定融资成交信息并约定融资回款账户。

中标、成交供应商可根据自身情况，自行决定是否选择采用合同融资形式，在无锡政府采购网——政采贷专栏提供的银行名录内自主选择合作银行。

# 采购需求

- 一、项目概况、内容：

1.项目概况：本项目为江苏省无锡技师学院房屋安全鉴定服务项目，拟对江苏省无锡技师学院开展房屋安全鉴定工作，为深入贯彻落实市政府关于加快解决不动产登记历史遗留问题的文件精神（锡自然资规发〔2021〕302号），及2025年3月17日，无锡市财政局、市自然资源和规划局等联合召开的全市国有资产清产利用推进专题会议精神，切实保障学校合法权益，维护社会和谐稳定，资产管理处全面梳理因历史遗留问题导致未办理不动产权证的项目清单，积极推进此项工作。此次鉴定房屋建筑总面积169730.3平方米。

2.招标范围：对江苏省无锡技师学院房屋安全进行鉴定服务；

3.服务期：自合同签订之日起40日历天内出具符合要求的鉴定报告；

4.质量标准：出具的鉴定报告应符合国家法律法规、相关现行行业标准的规定，并满足相关主管部门及采购人的要求；

5.服务要求：鉴定报告完成后，房屋所在地的各区住房城乡建设部门(经开区建设局)会同无证建筑所属单位组织不少于3名专家对鉴定报告进行评审。报告需上传至无锡市房屋安全鉴定信用管理信息系统，由系统生成二维码标识。

6、本项目采购预算价：1527572.70元。

7、本项目最高限价：1527572.70元(报价不得超过最高限价，否则作为无效响应文件处理）。

8、付款方式：合同签订后，成交供应商完成所有鉴定工作、提交正式检测报告并通过相关主管部门及采购人的审核后，采购人支付实际鉴定费的70%；报告上传至无锡市房屋安全鉴定信用管理信息系统，并完成其他相关工作后，采购人一次性付清余款。每次付款前，成交供应商须提供符合采购人财务要求的税务发票。（结算面积以鉴定范围对应的房屋测绘报告面积为准）。

（二）本项目需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准：

包括但不限于以下有关标准和技术规范文件：

《建筑结构检测技术标准》GB/T50344-2019

《民用建筑可靠性鉴定标准》GB50292-2015

《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2015

《砌体结构工程施工质量验收规范》GB50203-2011

《混凝土结构现场检测技术标准》GB/T50784-2013

《砌体工程现场检测技术标准》GB/T50315-2011

《建筑变形测量规范》JGJ8-2016等。

出具的鉴定报告应符合国家法律法规、相关现行行业标准的规定，并满足相关主管部门及采购人的要求。

- （三）采购标的的需满足的内容要求：

1、本次检测鉴定清单（见附件）

2、鉴定内容

(1)现场检查房屋的结构体系、结构布置、主要结构构件尺寸、传力体系等进行核查；

(2)主体结构材料(混凝土)强度现场验证性抽样检测；

(3)混凝土构件钢筋配置情况验证性抽样检测；

(4)结构现状检查，主要包括主要受力构件的外观缺陷、裂缝、老化等；

(5)房屋整体倾斜情况现场检测；

(6)根据现场检查和检测结果，依据国家现行相关规范和标准，对主体结构承载能力进行建模计算、复核分析，对结构安全性进行分析评价。

3、鉴定要求

通过对所鉴定房屋的详细检测鉴定，根据相应规范的技术要求及相关主管部门的要求对房屋安全性情况作出评价，且通过相关主管部门认可。

4、鉴定步骤

（1）委托；

（2）初步调查；

（3）确定鉴定目的、范围和内容；

（4）详细调查；

（5）安全性鉴定评测；

（6）补充调查；

（7）出具鉴定报告。

5、成果文件要求

房屋安全鉴定报告深度应满足相关标准。要明确结论，如实记录建筑物质量安全鉴定及评估过程中的检查、检测、计算、复核、验算等过程数据、资料，对其中涉及的各个方面鉴定状况表述记录清晰到位，且符合设计图纸或规范等要求。房屋安全鉴定报告的格式须按照《房屋安全鉴定报告》等格式制作。如因房屋实际情况不能出具鉴定报告的，需出具情况说明。

6、安全、质量要求

(1)成交供应商应严格按规定的要求，合理布设施工作业区，设置标志和安全防护设施，保证车辆、人员和过往车辆的安全，做好现场的安全管理工作，确保施工安全，必要时还应协助做好交通疏导工作。负责检测期间检测人员的安全，切实做好安全文明施工工作，如因措施不当造成人身安全或工伤死亡事故，一切责任由检测单位负责。

(2)成交供应商应确保在检测评估、验收过程中不会对工程设施造成破坏。

(3)在实施检测作业时，必须由专业技术人员现场组织实施；检测作业结束后，由专业人员按检测项目出具检测分析报告。

(4)成交供应商须对报告的真实性负责，必要时提供数据异常的分析报告。

(5)根据验收规范，在工程实施过程中，人员的数量和专业配备可随验收实际时间要求进展情况做相应的调整，但需满足不同阶段验收工作的需要。

5.其他要求

(1)报价供应商需配备足够的人员、工具，确保在采购人要求的时间内完成鉴定工作。

(2)报价供应商鉴定及检测现场必须保障足够的安全防范措施，符合安全作业要求，保障检测人员及设备的安全，对工作中的安全负全责。

(3)严格按照国家规范、标准进行鉴定，对鉴定结果及所出具的检测鉴定报告的公正性、科学性、规范性、准确性、可靠性负责。

(4)提供所有检测鉴定数据，保证数据的准确性和完整性，并对提供数据承担技术责任。

(5)对所有技术数据进行保密，检测鉴定结果不对外公开。

(6)因检测产生的破损面，由报价供应商负责修复。

附件 鉴定清单

| 江苏省无锡技师学院房屋安全鉴定服务项目清单 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 楼栋名称 | 建筑面积（㎡） | 备注 |
| 1 | 1#教学楼 | 11746.6 |  |
| 2 | 2#综合楼 | 23294.6 |  |
| 3 | 3#行政楼 | 8428.4 |  |
| 4 | 5#实训楼 | 20715 |  |
| 5 | 6#实训楼 | 11647 |  |
| 6 | 7#实训楼 | 9747 |  |
| 7 | 8#食堂 | 11273 |  |
| 8 | 9#食堂 | 5596 |  |
| 9 | 10#－1宿舍 | 8787.1 |  |
| 10 | 10#－2宿舍 | 8787.1 |  |
| 11 | 10#－3宿舍 | 8787.1 |  |
| 12 | 10#－4宿舍 | 8787.1 |  |
| 13 | 10#－5宿舍 | 8787.1 |  |
| 14 | 10#－6宿舍 | 8787.1 |  |
| 15 | 10#－7宿舍 | 9283.5 |  |
| 16 | 11#艺体楼 | 3484.4 |  |
| 17 | 12#看台 | 1051.2 |  |
| 18 | 辅助用房 | 741 | 门卫、设备房、垃圾房 |
| 总面积：169730.3㎡ |  |  |  |

（四）综合说明及其他要求：

1、报价供应商的投标报价应包括但不限于鉴定人员费用、检测试验费用（包括建筑物现状调查、建筑测绘费、建筑物现状交付检测等）、现场费用、交通工具使用费用、通信费用、检测仪器设备购置及维修费用、鉴定费用、利润与税金，以及合同责任范围内的所有一般风险责任和义务等的一切费用。投标单位应结合本企业的技术水平、管理水平自主报价。报价供应商报价时应充分考虑现状建筑的实际情况，如建造年代、图纸不全，甚至图纸缺失等因素，以上情况因素视为均已包含在报价中。

2、报价供应商所报单价一旦成交不作调整，最终结算价按成交单价乘以检测鉴定报告内的实际建筑面积为准。

3、报价供应商应自行踏勘现场，充分考虑企业管理情况、市场风险等因素，认真测算成本，同时自行承担投标费用，凡未列费用，视为已包含在投标报价中。

4、采购文件中所提要求为项目实施的基本技术要求，报价供应商应根据采购需求，提供满足本技术规范和所列标准要求的服务，对国家有关安全和环保等强制性标准，必须予以说明并满足。

5、中标供应商服务人员在服务期间因正常服务或采购人派遣的委托项目任务内造成的任何人员伤亡事故，采购人均不承担任何责任。

6、中标供应商应遵守安全生产的有关管理规定，严格按照安全标准组织施工，采取必要的安全防护措施，消除隐患。由于中标供应商管理或安全措施不力造成周边环境破坏或事故的责任和因此发生的费用，由中标供应商承担。

7、中标供应商应按照采购人的要求，及时更换不能胜任工作的工作人员，应在接到书面通知之日起10天内予以调换合格人员；负责处理合同服务期内所有劳资纠纷和调解管理纠纷；落实采购人根据规章制度和工作需要提出的其他管理要求，并向采购人提供相关证明材料备案。

8、中标供应商须负责该项目作业人员的人事、劳资、办理社会保险和商业保险、计生等人事劳资管理工作，并提供为该项目人员办理劳动用工手续、结算发放工资、发放经济补偿金、缴纳社会保险、处理保险理赔、管理人事档案等方面的管理服务；负责处理合同服务期内所有劳资纠纷和调解管理纠纷。

9、响应文件必须如实进行实质性响应，量化指标必须列明具体数值，同时供应商必须根据提供的货物及服务，明确其必须说明的相关情况。供应商提供的响应文件内容必须真实、准确、有效，如提供虚假材料或对采购文件所要求说明的情况故意隐瞒或虚报，视为不实质性响应采购要求，其响应文件将被拒绝。已成交的将取消成交资格，并按《中华人民共和国政府采购法》第七十七条的相关办法处理。

10、验收标准：采购人根据国家有关规定、招标文件、中标供应商的响应文件以及合同约定的内容和考核标准进行验收，验收情况作为支付服务费用的依据。

11、知识产权：中标供应商保证采购人在使用过程中不受到第三方关于侵犯专利权等知识产权的指控。任何第三方如果提出指控，中标供应商须与第三方交涉并承担可能发生的一切法律责任和费用。

第四部分．合同书

甲方（采购人）：

乙方（成交人）：

依照《中华人民共和国民法典》及其他有关法律、行政法规，遵照平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就                项目（项目编号：                       ）协商一致，订立本合同。

一、服务内容：

1.项目概况：本项目为江苏省无锡技师学院房屋安全鉴定服务项目，拟对江苏省无锡技师学院开展房屋安全鉴定工作，为深入贯彻落实市政府关于加快解决不动产登记历史遗留问题的文件精神（锡自然资规发〔2021〕302号），及2025年3月17日，无锡市财政局、市自然资源和规划局等联合召开的全市国有资产清产利用推进专题会议精神，切实保障学校合法权益，维护社会和谐稳定，资产管理处全面梳理因历史遗留问题导致未办理不动产权证的项目清单，积极推进此项工作。此次鉴定房屋建筑总面积169730.3平方米。

2.招标范围：对江苏省无锡技师学院房屋安全进行鉴定服务；

3.质量标准：出具的鉴定报告应符合国家法律法规、相关现行行业标准的规定，并满足相关主管部门及采购人的要求；

4.服务要求：鉴定报告完成后，房屋所在地的各区住房城乡建设部门(经开区建设局)会同无证建筑所属单位组织不少于3名专家对鉴定报告进行评审。报告需上传至无锡市房屋安全鉴定信用管理信息系统，由系统生成二维码标识。

二、合同总额：

本项目固定单价，检测工程量在具体实施过程中按实结算。结算时最终鉴定费按实际鉴定面积×中标综合单价计取。

中标总金额：人民币（大写）        元 ；人民币（小写）        元。

中标综合单价：人民币（小写）        元/m²。

三、服务期： 自合同签订之日起40日历天内出具符合要求的鉴定报告  。

误期违约金：延误检测鉴定报告交付时间的，每延误一天，应向甲方支付该项目应收服务费万分之八的违约金，单期逾期超过10个工作日或累计逾期超过20个工作日的，视为乙方根本违约，乙方应赔偿甲方合同价款的10%作为违约金，并赔偿由此给甲方造成的全部损失和费用。

四、服务地点和方式：                          。

五、服务质量标准： 出具的鉴定报告应符合国家法律法规、相关现行行业标准的规定，并满足相关主管部门及采购人的要求；

质量违约金：合同价款的5%。                        。

六、合同价款支付步骤和办法： 合同签订后，成交供应商完成所有鉴定工作后，采购人支付实际鉴定费的70%,成交供应商提交正式检测报告并通过相关主管部门及采购人的审核后，采购人一次性付清余款。每次付款前，成交供应商须提供符合采购人财务要求的税金发票。（结算面积以鉴定范围对应的房屋测绘报告面积为准）。

七、合同文件的优先次序：

构成本合同的文件可视为是能互相说明的，如果合同文件存在歧义或不一致，则根据如下优先次序来判断：

1）合同书---（有）

2）中标通知书---（有）

3）招标文件---（有）

4）投标书---（有）

八、工作内容：

1、本次检测鉴定清单，详见下表：

| 江苏省无锡技师学院房屋安全鉴定服务项目报价清单 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 楼栋名称 | 建筑面积（㎡） | 备注 |
| 1 | 1#教学楼 | 11746.6 |  |
| 2 | 2#综合楼 | 23294.6 |  |
| 3 | 3#行政楼 | 8428.4 |  |
| 4 | 5#实训楼 | 20715 |  |
| 5 | 6#实训楼 | 11647 |  |
| 6 | 7#实训楼 | 9747 |  |
| 7 | 8#食堂 | 11273 |  |
| 8 | 9#食堂 | 5596 |  |
| 9 | 10#－1宿舍 | 8787.1 |  |
| 10 | 10#－2宿舍 | 8787.1 |  |
| 11 | 10#－3宿舍 | 8787.1 |  |
| 12 | 10#－4宿舍 | 8787.1 |  |
| 13 | 10#－5宿舍 | 8787.1 |  |
| 14 | 10#－6宿舍 | 8787.1 |  |
| 15 | 10#－7宿舍 | 9283.5 |  |
| 16 | 11#艺体楼 | 3484.4 |  |
| 17 | 12#看台 | 1051.2 |  |
| 18 | 辅助用房 | 741 | 门卫、设备房、垃圾房 |
| 总面积：169730.3㎡ |  |  |  |

2.鉴定内容

(1)现场检查房屋的结构体系、结构布置、主要结构构件尺寸、传力体系等进行核查；

(2)主体结构材料(混凝土)强度现场验证性抽样检测；

(3)混凝土构件钢筋配置情况验证性抽样检测；

(4)结构现状检查，主要包括主要受力构件的外观缺陷、裂缝、老化等；

(5)房屋整体倾斜情况现场检测；

(6)根据现场检查和检测结果，依据国家现行相关规范和标准，对主体结构承载能力进行建模计算、复核分析，对结构安全性进行分析评价。

3.成果文件要求

房屋安全鉴定报告深度应满足相关标准。要明确结论，如实记录建筑物质量安全鉴定及评估过程中的检查、检测、计算、复核、验算等过程数据、资料，对其中涉及的各个方面鉴定状况表述记录清晰到位，且符合设计图纸或规范等要求。房屋安全鉴定报告的格式须按照《房屋安全鉴定报告》等格式制作。如因房屋实际情况不能出具鉴定报告的，需出具情况说明。

4.安全、质量要求

(1)乙方应严格按规定的要求，合理布设施工作业区，设置标志和安全防护设施，保证车辆、人员和过往车辆的安全，做好现场的安全管理工作，确保施工安全，必要时还应协助做好交通疏导工作。负责检测期间检测人员的安全，切实做好安全文明施工工作，如因措施不当造成人身安全或工伤死亡事故，一切责任由检测单位负责。

(2)乙方应确保在检测评估、验收过程中不会对工程设施造成破坏。

(3)在实施检测作业时，必须由专业技术人员现场组织实施；检测作业结束后，由专业人员按检测项目出具检测分析报告。

(4)乙方须对报告的真实性负责，必要时提供数据异常的分析报告。

(5)根据验收规范，在工程实施过程中，人员的数量和专业配备可随验收实际时间要求进展情况做相应的调整，但需满足不同阶段验收工作的需要。

5.其他要求

(1)乙方需配备足够的人员、工具，确保在甲方要求的时间内完成鉴定工作。

(2)乙方鉴定及检测现场必须保障足够的安全防范措施，符合安全作业要求，保障检测人员及设备的安全，对工作中的安全负全责。

(3)严格按照国家规范、标准进行鉴定，对鉴定结果及所出具的检测鉴定报告的公正性、科学性、规范性、准确性、可靠性负责。

(4)提供所有检测鉴定数据，保证数据的准确性和完整性，并对提供数据承担技术责任。

(5)对所有技术数据进行保密，检测鉴定结果不对外公开。

(6)因检测产生的破损面，由乙方负责修复。

九、验收标准

1.乙方提供的产品及服务必须是经合法途径取得的。

2.乙方应按现行的国家(省)或行业技术及验收标准和采购文件的规定提供服务，因乙方提供的服务达不到约定的质量要求或导致甲方的项目不能通过考核验收的，乙方承担违约责任。

3.双方对服务的质量有争议的，由行业主管部门认定，所需费用及因此造成的损失由责任方承担，双方均有责任的，双方根据其责任分别承担。

十、甲方权利与义务：

1、甲方负责提供相关资料。

2、按合同约定的时间和方式向乙方支付服务费。

3、甲方有权监督乙方合同期间的安全、管理工作，对乙方的工作质量进行检查，检查出不合格乙方应立即整改，若乙方员工未在甲方限定整改期限内完成，甲方有权扣除相应的服务费，并要求乙方更换不合格的员工或管理人员。

4、甲方对在本协议有效期内从乙方知悉的关于乙方的经营信息、检测鉴定技术信息、员工信息等一切非公开的保密信息负有保密义务。未经乙方书面同意，甲方不得将上述信息泄露给任何第三方。保密责任不因本协议的终止或解除而受限，直至保密信息被合法公开之日止。

十一、乙方权利与义务：

1、乙方服务人员在服务期间因正常服务或甲方派遣的委托项目任务内造成的任何人员伤亡事故，均由乙方承担相关责任，甲方不承担任何责任。服务期间，乙方的工作人员由乙方全权管理，所有的劳务关系、经济关系、安全责任等问题全部由乙方承担。

2、乙方应按照甲方的要求，及时更换不能胜任工作的工作人员；负责处理合同服务期内所有劳资纠纷和调解管理纠纷；落实甲方根据规章制度和工作需要提出的其他管理要求，并向甲方提供相关证明材料备案。

3、乙方有为甲方保密的义务，在未经甲方同意或授权前提下，乙方不得向无关单位或个人泄露鉴定结果。

4、乙方确保具有完成本项目鉴定工作要求的资质和人员，具备完成本项目检测鉴定的能力。乙方对鉴定结果的真实性、科学性负责。

5、乙方必须按合同约定如期启动服务工作，服务质量必须达到招标文件要求的标准。

6、乙方人员必须遵守甲方的各项规章制度，若乙方工作人员出现违章行为，甲方将做出相应处罚并通知乙方，如乙方的违章行为对甲方造成损失的，乙方还必须赔偿由此造成的直接和间接损失。

7、乙方在合同期限内，与第三人发生的纠纷与涉讼事宜，由乙方负责处理和善后，与甲方无涉。

8、所有安全检测鉴定所需的材料、设备、工具、防护用品、消耗品等都由乙方提供，费用已包含在合同费用中。

9、乙方在合同期内造成甲方或他人人身、财产损失的，应由乙方承担全部责任。如生效法律文书确认甲方承担责任，甲方有权就此向乙方全额追偿。

十二、合同变更：

1、经甲乙双方协商一致，可以变更本合同的有关条款。变更签订的补充协议与本合同具有同等法律效力。

2、因变更合同使一方当事人遭受损失的，除依法可以免除责任的以外，应当由责任方负责赔偿。

十三、合同解除、终止：

1、本合同履行期间，甲方有权单方面提前解除本合同，但应提前30日书面通知对方，乙方需配合做好相关善后工作。

2、在合同期间，乙方有下列行为之一，甲方有权单方解除本合同，乙方应赔偿甲方合同价款的20%作为违约金，由此给甲方造成的一切损失，乙方应另行予以赔偿：

（1）未能按照本合同约定如期启动服务项目。

（2）未经甲方书面同意，擅自将该服务项目转包或分包给他人的。

（3）如甲方发现乙方提交的文件虚假或已失效的。

（4）因乙方或其所辖工作人员过错对甲方造成重大损失或名誉损害的。

（5）法律法规规定的其他情况。

3、合同期内及期满后，乙方录用的员工，其劳务关系由乙方自行解决，甲方不负责安置。

十四、违约责任：

1、乙方违反有关规定，未能达到规定目标及质量保证的，或委派人员不符合合同约定的，甲方有权要求乙方限期整改，逾期未整改或整改不到位的，甲方有权解除合同，同时乙方应向甲方支付合同价款5%的质量违约金，且甲方有权要求乙方赔偿由此造成的全部损失。

2、由于乙方原因，延误检测鉴定报告交付时间的，每延误一天，应向甲方支付该项目应收服务费万分之八的违约金，单期逾期超过10个工作日或累计逾期超过20个工作日的，视为乙方根本违约，乙方应赔偿甲方合同价款的10%作为违约金，并赔偿由此给甲方造成的全部损失和费用。

3、乙方在承担上述1、2款一项或多项违约责任后，仍应继续履行合同规定的义务（甲方解除合同的除外）。甲方未能及时追究乙方的任何一项违约责任并不表明甲方放弃追究乙方该项或其他违约责任。

4、合同期限内，未经甲方书面同意，乙方擅自中止/终止合同或中止/终止履行合同义务的，应向甲方支付合同总价30％的违约金，并赔偿由此给甲方造成的全部损失和费用（包括但不限于诉讼仲裁费、律师费、鉴定费等）。乙方终止履行合同义务的，甲方还有权解除本合同。

5、合同期间，甲方或甲方上级主管单位有权对乙方服务工作进行检查，对检查中发现的问题，乙方应及时整改到位。如乙方未在指定期限内整改或整改不到位的，甲方有权解除合同、同时乙方应向甲方支付合同总价5%的违约金，且甲方有权要求乙方赔偿由此造成的全部损失。

6、因乙方违反本合同约定致使甲方损失的，乙方应全额赔偿。乙方赔偿范围包括但不限于：甲方受到的直接损失、甲方为减小损失采取合理措施所产生的费用、甲方为维护合法权益产生的诉讼费、律师费、诉讼保全担保费、公证费、鉴定费等。

7、未经甲方书面同意，乙方不得将本合同项下委托事项全部或部分转包、分包给第三人，否则，甲方有权立即解除本合同，并要求乙方返还已支付的鉴定费及支付本合同金额20%的违约金，并赔偿由此给甲方造成的全部损失和费用（包括但不限于诉讼仲裁费、律师费、鉴定费等）。

8、上述违约金和赔偿金可直接从服务费中扣除。

十五、保密：

双方均应保护对方的知识产权，未经对方同意，任何一方均不得对对方的资料及文件擅自修改、复制或向第三人转让或用于本合同项目外的项目。如发生以上情况，泄密方承担一切由此引起的后果并承担赔偿责任。

- 十六、争议解决

- 本合同发生争议，甲方与乙方应及时协商解决。也可由当地行政主管部门调解，调解不成时，双方当事人同意向甲方所在地人民法院诉讼解决。

- 十七、合同生效及其他

1.承包人在本合同约定的服务期限内为发包人提供服务。

2.发包人委托承包人承担本合同内容以外的工作服务，另行签订协议并支付费用。

3.由于不可抗力因素致使合同无法履行时，双方应及时协商解决。

4.双方认可的来往传真、电报、会议纪要等，均为合同的组成部分，与本合同具有同等法律效力。

5.合同不可分割部分：采购文件、响应文件、合同条款及中标通知书，乙方在投标、评标过程中所作其他有关承诺、声明、书面澄清等均为合同不可分割的部分，与主合同具有同等法律效力。

6.本合同双方签字盖章并经代理机构见证后生效。

7.本合同一式伍份，甲方执贰份，乙方执贰份，代理机构执壹份。未尽事宜，经双方协商一致，签订补充协议，补充协议与本合同具有同等效力。

发包人：  （盖章）                      承包人： （盖章）

法定代表人：        　　　　          法定代表人：

委托代理人：        　　　　          委托代理人：

电　　话：　　　　　　　　　          电　　话：

传　　真：　　　　　　　　　          传　　真：

银行账号：　　　　　　　　　          银行账号：

见证单位：

日期：

- 项目竞争性磋商

响应文件

采购编号：

项目名称：

供应商：	                                        （盖公章）

法定代表人或

其委托代理人：	                              （签字或盖章）

日  期：               年         月         日

- （一）响应函（格式）：

响应函

致：中企华建友工程管理有限公司

- 根据已收到的采购编号为  （采购项目名称 ） 的磋商文件，遵照国家法律法规和规章的有关规定，我方经过对磋商文件等所有文件的研究后，我方愿以人民币（大写）                      元（RMB￥      元）的投标报价并按上述合同条款承包本项目。

我公司出具的项目负责人为：      。

二、我方已详细审核全部磋商文件，包括修改文件（如有）及有关附件，并响应磋商文件各条款。

三、我方承认响应函附录是我方响应函的组成部分。

四、一旦我方成交，我方保证按合同协议书中规定的服务期内完成。

五、除非另外达成协议并生效，你方的成交通知书和本响应文件将成为约束双方的合同文件的组成部分；

六、我方愿意提供中企华建友工程管理有限公司在磋商文件中要求的文件、资料（具体内容如下）：

响应文件部分由证明文件部分、响应函部分、报价部分、技术文件部分组成。

1、证明文件部分：

第一部分：资格、资信证明文件

- （1）关于资格的声明函（格式见附件）；

- （2）具有独立承担民事责任能力的报价供应商营业执照原件扫描件（投标时提供原件扫描件并加盖公章或签电子公章）；

- （3）报价供应商法定代表人授权委托书（法定代表人亲自参与报价的除外，格式见附件）；

- （4）报价供应商法定代表人身份证复印件及被授权代表身份证（投标时提供原件扫描件并加盖公章或签电子公章）；

- （5）报价供应商必须在无锡市房屋安全鉴定单位备案名单中备案的单位。（投标时提供原件扫描件并加盖公章或签电子公章）

- （6）报价供应商[①省级及以上建设行政主管部门颁发的《建设工和程质量检测机构资质证书》(包含主体结构现场检测)、②省级及以上质量技术监督部门颁发的《检验检测机构资质认定证书》(检测类别须包含完成本次第三方检测内容所需的相关内容)]。（投标时提供原件扫描件并加盖公章或签电子公章）

（7）[拟派项目负责人和授权委托人]提供[与本企业签订的劳动合同和本企业为其缴纳的近一年中任意一个月（不含开标当月）社保机构出具的社会保险的证明（法人除外）](提供劳动合同原件扫描件和本企业为其缴纳的含有县(区)级及以上社保部门电子签章或带二维码验证的社保证明扫描件；如供应商成立时间迟于要求的开始月份，则时间要求为供应商成立时间至截止时间；法定代表人亲自参加投标的除外)；

（8）报价供应商提供[近一年中任意一个月份(不含开标当月)的财务状况报告（资产负债表和利润表）]或[由会计师事务所出具的(2023年度或2024年度）的审计报告]（投标时提供原件扫描件并加盖公章或签电子公章）；

（9）报价供应商提供近一年中任意一个月份(不含开标当月)的依法缴纳税收的相关材料扫描件（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）（投标时提供原件扫描件并加盖公章或签电子公章）；

（10）报价供应商提供近一年中任意一个月份(不含开标当月)的依法缴纳社会保障资金的相关材料扫描件（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）（投标时提供原件扫描件并加盖公章或签电子公章）；

（11）承诺书（格式见附件）

（12）报价供应商应为中型企业/小型企业/微型企业/监狱企业/残疾人福利企业，报价供应商如为中小微企业的提供《中小企业声明函》；报价供应商如为监狱和戒毒企业的，按照财政部《司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题》（财库〔2014〕68号）的规定提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件复印件；报价供应商如为残疾人福利性单位的提供《残疾人福利性单位声明函》。

- 注：上述资格、资信证明文件必须全部提供。其中要求提交的原件扫描件必须与响应文件同时提交，如果原件正在年检（或换证），则必须提供法定年检（或换证）单位出具的有效证明原件。供应商法定代表人或被授权代表为外籍、港、澳、台地区人士的，其身份证明须提供有效的护照或港澳同胞来往内地通行证、台湾同胞来往大陆通行证，或其他可在中国大陆有效居留的许可证明。否则必须提供原件扫描件来予以证明。供应商所提交的证明文件的完整与否，将直接影响其响应文件的审核和评分结果。

第二部分：补充性文件：

- 供应商认为有必要提供的其他证明材料（参照评分标准要求）；

- 项目管理机构配备情况（格式见附件）；

2、响应函部分（格式见附件）：

- 响应函；

- 开标一览表；

- 细目报价表；

- 投标偏离表。

3、技术文件部分：

- 1）对本项目整体的理解与认识；

- 2）项目重点、难点分析及解决措施；

- 3）服务时效响应及承诺；

- 4）质量保证措施；

- 5）工作计划安排、工作进展及相关保障措施；

6）后续服务的安排；

七、我方同意按磋商文件中的规定，本响应文件报价的有效期限为成交通知书发出之日起90天。

八、如果我方的响应文件被接受，我方将履行磋商文件中规定的每一项要求，按期、按质、按量，完成任务。

九、我方认为你们有权决定成交人。

十、我方愿意遵守《中华人民共和国政府采购法》，并按照《中华人民共和国民法典》和合同条款履行自己的全部责任。在合同履行过程中，双方如有争议协商解决。如协商不能解决，双方可向无锡仲裁委员会按其仲裁规则申请仲裁，

十一、我方认可并保证遵守磋商文件的所有规定，放弃对磋商文件提出质疑的权利。

供应商：（盖章）

法定代表人或委托代理人：（签字或盖章）

电话：                   传真：

地址：                   邮编：

开户名称：

开户银行：

开户账号：

- （二）开标一览表

供应商全称（加盖公章）：                                     采购编号：

| 投标报价（元） | 小写： 大写： |
| --- | --- |
| 服务期 | 自合同签订之日起40日历天内出具符合要求的鉴定报告； |
| 误期违约金 | 延误检测鉴定报告交付时间的，每延误一天，应向甲方支付该项目应收服务费万分之八的违约金，单期逾期超过10个工作日或累计逾期超过20个工作日的，视为乙方根本违约，乙方应赔偿甲方合同价款的10%作为违约金，并赔偿由此给甲方造成的全部损失和费用。 |
| 质量标准 | 出具的鉴定报告应符合国家法律法规、相关现行行业标准的规定，并满足相关主管部门及采购人的要求； |
| 质量违约金 | 合同价款的5%。 |
| 服务要求 | 鉴定报告完成后，房屋所在地的各区住房城乡建设部门(经开区建设局)会同无证建筑所属单位组织不少于3名专家对鉴定报告进行评审。报告需上传至无锡市房屋安全鉴定信用管理信息系统，由系统生成二维码标识。 |
| 项目负责人 |  |

法定代表人或授权代表签字盖章：                          日期：   年   月   日

注：

（1）投标报价应包括磋商文件所规定的招标范围的全部内容。

（2）开标一览表中的内容应与响应函内容一致，否则评标时一律按开标一览表中内容为准，开标一览表中必须按要求盖章、签字。

- （三）明细报价表

供应商名称（盖章）                                  政府采购编号：

| 江苏省无锡技师学院房屋安全鉴定服务项目报价明细表 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 楼栋名称 | 建筑面积（㎡） | 备注 |
| 1 | 1#教学楼 | 11746.6 |  |
| 2 | 2#综合楼 | 23294.6 |  |
| 3 | 3#行政楼 | 8428.4 |  |
| 4 | 5#实训楼 | 20715 |  |
| 5 | 6#实训楼 | 11647 |  |
| 6 | 7#实训楼 | 9747 |  |
| 7 | 8#食堂 | 11273 |  |
| 8 | 9#食堂 | 5596 |  |
| 9 | 10#－1宿舍 | 8787.1 |  |
| 10 | 10#－2宿舍 | 8787.1 |  |
| 11 | 10#－3宿舍 | 8787.1 |  |
| 12 | 10#－4宿舍 | 8787.1 |  |
| 13 | 10#－5宿舍 | 8787.1 |  |
| 14 | 10#－6宿舍 | 8787.1 |  |
| 15 | 10#－7宿舍 | 9283.5 |  |
| 16 | 11#艺体楼 | 3484.4 |  |
| 17 | 12#看台 | 1051.2 |  |
| 18 | 辅助用房 | 741 | 门卫、设备房、垃圾房 |
| 总面积：169730.3㎡ |  |  |  |
| 单价（每平方米/元）： |  |  |  |
| 合计（元）： |  |  |  |

法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

日期：

- （四）附：中小企业声明函

中小企业声明函（服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称），属于（磋商文件中明确的所属行业）；承接企业为（企业名称），从业人员人，营业收入为    万元，资产总额为 万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（磋商文件中明确的所属行业）；承接企业为（企业名称），从业人员人，营业收入为   万元，资产总额为   万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

注：

1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2.中标、成交供应商的《中小企业声明函》将随中标、成交公告进行公示。供应商按照本办法规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

附：残疾人福利性单位声明函

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

- （五）关于资格的声明函（格式）：

关于资格的声明函

采购编号：

日期：

中企华建友工程管理有限公司：

我公司参加政府采购活动，前三年内在经营活动中没有重大违法记录。

我公司（单位）愿针对本项目（采购编号：　　　　）进行报价，响应文件中所有关于报价资格的文件、证明、陈述均是真实的、准确的。若有违背，我公司（单位）        愿意承担由此而产生的一切后果。

供应商（盖章）：

法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

- （六）法定代表人授权委托书（格式）：

法定代表人授权委托书

政府采购编号：

日期：

中企华建友工程管理有限公司：

系中华人民共和国的合法企业，特授权     代表我公司（单位）全权办理针对本项目（编号：    ）的投标，参与开标、评标、签约等具体工作，并签署全部有关的文件、协议及合同。

我公司（单位）对被授权人的签名负全部责任。

在撤销授权的书面通知送达你处以前，本授权书一直有效，被授权人签署的所有文件（在授权书有效期内签署的）不因授权的撤销而失效。

被授权人情况：

姓名：         性别：

身份证件号码：                电话：

通讯地址：

被授权人签名：                单位名称（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

授权代表身份证复印件

正反面

法定代表人身份证复印件

正反面

- （七）承诺书（格式）

### 承诺书一（格式）

致：    （采购人名称）

1、本公司（单位）参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

2、本公司（单位）具备履行合同所必备的设备和专业技术能力；

3、我单位对提供文件资料的真实性负责，一旦发现有造假行为，愿意承担相应的法律等一切后果，今后也不再从事贵单位的服务任务。

4、我单位将积极配合贵单位的任务开展，在收到任务通知书后，在规定时间内按要求响应，保证优先按时完成贵单位委托的任务。若未及时响应，将按合同承担违约责任。

5、

…………………

如违背上述承诺，本公司（单位）将承担一切法律责任。

供应商（盖章）：

法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

注：以上内容由报价单位自行完善。

供应商：（公章）

法定代表人或其授权代理人：   （签字和盖章）

年    月    日

- 承诺书二（廉洁承诺书格式）

为了积极配合贵单位为平台的招标工作，有效遏制不公平竞争和违规违纪问题的发生，确保招标工作的公平、公正、公开，我们保证认真贯彻《招投标法》等相关规定以及相关廉洁要求，特向贵单位承诺如下事项：

1、自觉遵守国家法律法规及有关廉政建设制度。

2、主动了解贵单位招投标纪律，积极配合贵局执行招投标廉政建设的有关规定。

3、不使用不正当手段妨碍、排挤其他报价供应商或串通投标。

4、按照招标文件规定的方式进行投标，不隐瞒本单位投标资质的真实情况，投标资质符合规定。

5、不以任何方式向采购人员赠送礼品、礼金及有价证券；不宴请或邀请招标方的任何人参加高档娱乐消费、旅游、考察、参观等活动；不以任何形式报销招标方的任何人以及亲友的各种票据及费用；不进行可能影响招投标公平、公正的任何活动。

6、不向涉及招标的单位及个人购置或提供通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

7、不向涉及招标的单位及个人的配偶、子女、亲属分包此次招标项目。

8、不向涉及招标的单位及个人支付好处费、介绍费。

9、一旦发现相关人员在招标过程中有索要财物等不廉洁行为，坚决予以抵制，并及时向贵局纪检监察室举报。

我们若违反上述承诺，愿接受取消投标资格及其他任何形式的处理。

供应商：（盖章）

法定代表人或其授权代理人：   （签字或盖章）

### 年    月    日

- （十）项目管理机构配备情况：

| 项目组人员配备 | 按服务内容劳动力投入情况填写 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 姓名 | 岗位 | 学历 | 职称 | 专业技术证书（如有，若无打“/”） | 工作年限 | 备注 |

供应商：（公章）

法定代表人或其授权代理人：   （签字或盖章）

年    月    日

- （十一）投标偏离表（格式）

供应商名称（盖章）                    政府采购编号：

| 名称 | 采购要求 | 实报内容 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |

法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

注：上表如需要自行延长。

- （十二）技术文件（格式）：

目录

- 1）对本项目整体的理解与认识；

- 2）项目重点、难点分析及解决措施；

- 3）服务时效响应及承诺；

- 4）质量保证措施；

- 5）工作计划安排、工作进展及相关保障措施；

6）后续服务的安排；