招　标　文　件

项目名称：部分大中型水利工程工情及监测信息采集汇聚

项目编号：JSZC-320000-SCZX-G2025-0344

江苏省政府采购中心

2025年8月19日

- 总  目  录

- 投标邀请…………………………………3

- 投标人须知………………………………6

- 合同文本…………………………………17

- 采购需求…………………………………33

- 评标方法与评标标准……………………40

- 投标文件格式……………………………43

- 第一章  投标邀请

受江苏省江都水利工程管理处的委托，江苏省政府采购中心就部分大中型水利工程工情及监测信息采集汇聚(JSZC-320000-SCZX-G2025-0344)项目进行公开招标采购，欢迎符合条件的供应商投标。

项目概况

部分大中型水利工程工情及监测信息采集汇聚招标项目的潜在投标人可在“江苏政府采购网”自行免费下载招标文件，并于2025年9月9日9点30分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-320000-SCZX-G2025-0344

2.项目名称：部分大中型水利工程工情及监测信息采集汇聚

3.预算金额

| 采购包号 | 预算金额（人民币：万元） |
| --- | --- |
| 1 | 213 |

4.最高限价

| 采购包号 | 是否设定最高限价（是/否） | 最高限价（人民币：万元） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 是 | 213 |

5.采购需求（简介）：1、数据采集终端采购；2、基础数据搜集；3、数据接收、分析软件开发；4、数据共享软件开发；5、设备安装调试及系统部署。（详细内容见本招标文件第四章）

6.合同履行期限：自合同签订之日起3个月。

二、申请人的资格要求：

（一）通用资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供下列材料：

1.1 法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

1.2上一年度的财务状况报告（成立不满一年无需提供）；

1.3依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。）；

1.4具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明；

1.5参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

2.在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询，不存在被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录情形。（投标文件中无需提供证明材料）

3.落实政府采购政策需满足的资格要求：无。

4.联合体投标

| 采购包号 | 是否接受联合体投标（是/否） | 该采购包中联合体成员数量上限 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 否 | / |

（二）本项目的特定资格要求

| 采购包号 | 特定资格要求 |
| --- | --- |
| 1 | / |

- 三、获取招标文件

1.时间：自招标文件公告发布之日起5个工作日。

2.方式：在“江苏政府采购网”自行免费下载招标文件。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1.2025年9月9日9点30分（北京时间）

2.地点：“苏采云”政府采购交易系统。

- 五、公告期限

招标公告及招标文件公告期限为自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

无

七、本次招标联系方式

1.采购人信息

名 称：江苏省江都水利工程管理处

地址：江苏省扬州市江都区龙城路133号

联系人：周开欣

联系方式：0514-80803521

2.江苏省政府采购中心信息

地　址：南京市汉中门大街145号省政务服务中心二期3楼南区

联系人：郑荔

联系方式：025-83668535

八、其他

1. 根据省财政厅《关于更换全省政府采购交易系统C A数字证书和电子签章的通知》（苏财购〔2023〕101号），“苏采云”政府采购交易系统（以下简称苏采云系统）的CA数字证书、电子签章已更换为江苏省电子政务证书认证中心C A和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。如果投标人通过苏采云系统参与政府采购项目，需要更换CA数字证书和电子签章。具体办理指南和操作手册见链接：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html。

领取CA和办理电子签章（请至南京汉中门大街145号江苏省政务服务中心二期三楼大厅CA办理窗口办理，具体联系方式见《苏采云系统供应商操作手册》（以下简称《操作手册》））、进行注册并按《操作手册》要求制作、上传电子投标文件。投标人也可前往“江苏政务服务网”（www.jszwfw.gov.cn），“一企来办”专栏下“政府采购”模块详细了解关于CA办理、标书制作、开标投标指引等事宜。

如果“江苏政府采购网”（www.ccgp-jiangsu.gov.cn）信息与“江苏政务服务网” （www.jszwfw.gov.cn），“一企来办”专栏下“政府采购”模块中信息不一致，以“江苏政府采购网”信息为准。

2. 有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注江苏省政府采购中心在“江苏政府采购网”发布的更正公告。

3. 本次招标不收取投标保证金。

第二章  投标人须知

一、总则

1、招标方式

1.1 本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。

2、合格的投标人

2.1满足招标公告中供应商的资格要求的规定。

2.2 满足本文件实质性要求的规定。

3、适用法律

3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

4、投标费用

4.1 投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，江苏省政府采购中心（以下简称采购中心）在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2本次招标采购中心和采购人不收取标书工本费与中标服务费。

5、招标文件的约束力

5.1 投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。

二、招标文件

6、招标文件构成

6.1 招标文件由以下部分组成：

（1）投标邀请

（2）投标人须知

（3）合同文本

（4）采购需求

（5）评标方法与评标标准

（6）投标文件格式

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与采购中心联系解决。

6.2 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

7、招标文件的修改

7.1 在投标截止时间前，采购中心可以对招标文件进行修改。

7.2 采购中心有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期。

7.3 招标文件的修改将在江苏政府采购网公布，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

三、投标文件的编制

8、投标文件的语言及度量衡单位

8.1 投标人提交的投标文件以及投标人与采购中心就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

8.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

9、投标文件构成

9.1 投标人编写的投标文件应包括资格证明文件、实质性要求响应及偏离表、投标分项报价表、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表、其他证明文件、投标函、开标一览表等部分。

9.2 如标书制作工具中格式和内容与“江苏政府采购网”发布的招标文件不一致，请以“江苏政府采购网”发布的招标文件为准。

10、证明投标人及投标标的符合招标文件规定的文件

10.1 投标人应按照法律、法规、规章和规范性文件以及招标文件要求提交证明文件，证明其及投标标的符合招标文件规定。

10.2招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

11、投标分项报价表

11.1 投标人按照招标文件规定格式填报投标分项报价表。

11.2投标货币。投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。

12、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表

12.1 投标人需对招标文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离，并说明原因。

12.2 投标人需按照招标文件要求，在投标文件中提供与技术要求和商务要求相关的证明材料。

13、投标函和开标一览表

13.1 投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。

13.2 对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与投标分项报价表中的投标总报价一致，如不一致，不作为无效投标处理，但评标时按开标一览表中价格为准。

14、投标有效期

14.1 投标有效期为采购中心规定的开标之日后六十（60）天。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件而予以拒绝。

15、投标有效期的延长

15.1 在特殊情况下，采购中心于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝采购中心的这一要求而放弃投标。同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件，同时受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

四、投标文件的递交

16、投标文件的递交

16.1 电子投标文件的递交

投标人应当按照《操作手册》规定，在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。

17、投标截止时间

17.1 投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。

投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功的按照本招标文件第二章第25.1.2条规定做无效投标处理。

17.2 采购中心可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止时间，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止时间均应以延长后新的截止时间为准。

18、投标文件的拒收

18.1采购中心拒绝接收在其规定的投标截止时间后上传的任何投标文件。

19、投标文件的撤回和修改

19.1 投标文件的撤回

19.1.1 电子投标文件的撤回

投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。

19.1.2 投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

19.2 投标文件的修改

19.2.1投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

19.2.2 在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

19.3 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

五、开标与评标

20、开标

20.1 采购中心将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按照《操作手册》规定，参加开标活动和在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。

20.2开标仪式由采购中心组织。苏采云系统将自动对项目进行开标，并宣布各投标人名称和投标价格。

20.3投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。

20.4投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，如 苏采云系统中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

21、评标委员会

21.1 开标后，采购中心将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。

21.2 评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

21.3评委会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标侯选人。

22、评标过程的保密与公正

22.1凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、采购中心均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

22.2在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

22.3 采购中心和评标委员会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

22.4 采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过苏采云系统查看自己的评审得分及排序情况。

23、投标文件的澄清

23.1评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容 ，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

评标委员会并非对每个投标人都做澄清要求。

23.2需要供应商进行澄清、说明和补正的，评委会将通过苏采云系统向供应商发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

23.3 接到评委会澄清、说明和补正要求的投标人如未按规定做出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。

24、对投标文件的初审

24.1投标文件初审分为资格审查和符合性审查。

24.1.1 资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查的结论，采购人以书面形式向评委会进行反馈。

采购人在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询投标人的信用记录，以确定投标人是否具备投标资格,查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

24.1.2 符合性审查：依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

24.1.3 未通过资格审查或符合性审查的投标人，采购中心将在苏采云系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评标结束后，采购中心将不再告知未通过资格审查和符合性审查的原因。

24.2在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和采购中心的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会以少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

24.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

24.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，确定其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

24.5 评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过苏采云系统告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

24.6投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与采购中心及评标委员会联系。

25、无效投标条款和废标条款

25.1无效投标条款

25.1.1 投标人在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。

25.1.2 投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的。

25.1.3 投标人同一采购包提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。

25.1.4投标人不具备招标文件中规定资格要求的。

25.1.5投标人的报价超过了采购预算或最高限价的。

25.1.6未通过符合性审查的。

25.1.7不符合招标文件中规定的实质性要求的（本招标文件中斜体且有下划线部分或加*号条款为实质性要求）

25.1.8 投标人被 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

25.1.9 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

25.1.10评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将通过苏采云系统要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

25.1.11 投标文件未按照招标文件要求加盖CA电子公章的。

25.1.12其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。

25.2废标条款

25.2.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的。25.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。

25.2.3因重大变故，采购任务取消的。

25.2.4评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

25.2.5 因苏采云系统系统故障原因造成开标不成功的。

25.3 投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理：

25.3.1如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按政府采购相关规定执行。

六、定标

26、确定中标单位

26.1中标候选人的选取原则和数量见招标文件第五章规定。

26.2 采购人应根据评委会推荐的中标候选人确定中标供应商。

26.3 采购中心将在“江苏政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。

26.4  若有充分证据证明，中标供应商出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：

26.4.1提供虚假材料谋取中标的。

26.4.2向采购人、采购中心行贿或者提供其他不正当利益的。

26.4.3属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的。

26.4.4与采购人或者其他供应商恶意串通的。

26.4.5采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。

27.5 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：

27.5.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制。

27.5.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜。

27.5.3 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。

27.5.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。

27、质疑处理

27.1 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

27.2供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式根据下述26.4条款的规定向采购中心或采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

27.2.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；

27.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

27.2.3对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，采购中心、采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。

27.3质疑函必须按照本招标文件中《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。供应商如组成联合体参加投标，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

27.4供应商（含潜在供应商）对采购方式、采购需求、供应商资格条件及审查结果、评标方法与评标标准、合同文本的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复。供应商对除上述事项以外其他事项的询问、质疑请向采购中心提出，由采购中心负责答复。

采购中心及采购人只接收以纸质原件形式送达的质疑,建议供应商尽量通过邮寄方式提交质疑（采购人和采购中心不接受无快递运单号的快递）。

采购中心质疑接收部门为质疑处理科（快递运单上的收件人填写“质疑处理科”即可），联系地址：南京市汉中门大街145号省政务中心二期3楼南区3029室，联系电话：025-83668531。

采购人质疑接收人及联系方式见招标文件第一章。

27.5 以下情形的质疑不予受理

27.5.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

27.5.2 超出政府采购法定期限的质疑。

27.5.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

27.5.4 未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

27.5.5供应商组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

27.6  供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，采购中心有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

28、中标通知书

28.l 中标结果确定后，采购中心将向中标供应商发出中标通知书。请中标供应商在中标结果公告届满之日起30日内,使用CA数字证书登录苏采云系统及时下载中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，苏采云系统不再保证提供下载中标通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由中标供应商自行承担。

28.2中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标供应商均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标供应商放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

七、授予合同

29、签订合同

29.l中标供应商应当在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。

29.2 招标文件、中标供应商的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

29.3 签订合同后，中标供应商不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，中标供应商也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标供应商应承担相应赔偿责任。

30、服务（包含与服务相关的货物）的追加

30.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的服务（包含与服务相关的货物），在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。

31、政府采购履约资金扶持政策

中标供应商可凭政府采购合同办理融资贷款，详情请见江苏政府采购网“政采贷”专栏。

第三章  合同文本

- 江苏省政府采购合同（服务）（合同编号）

项目名称：*****

项目编号：*****

采购包号：*****

甲方：（买方/采购人）_________

乙方：（卖方/中标供应商）_________

甲、乙双方根据江苏省政府采购中心         项目公开招标的结果，签署本合同。

一、合同内容

1.1 标的名称：

1.2标的质量：

1.3 标的数量（规模）：

1.4 履行时间（期限）：

1.5 履行地点：

1.6 履行方式：

二、合同金额

2.1 本合同金额为（大写）：________圆（________元）人民币或其他币种。

三、技术资料

3.1乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供服务（包含与服务相关的货物）的有关技术资料。

3.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

四、知识产权

4.1乙方应保证甲方在使用、接受本合同服务（包含与服务相关的货物）或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。

五、产权担保

5.1 乙方保证所交付的服务（包含与服务相关的货物）的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

六、履约保证金

6.1 乙方交纳人民币_________元作为本合同的履约保证金。（不得超过合同金额的10%）

6.2合同履行结束后，甲方应及时退还交纳的履约保证金。

6.2.1履约保证金退还方式：***

6.2.2履约保证金退还时间：***

6.2.3履约保证金退还条件：***

6.2.4履约保证金不予退还的情形：***

七、合同转包或分包

7.1乙方不得将合同标的转包给他人履行。

7.2乙方不得将合同标的分包给他人履行。

7.3乙方如有转包或未经甲方同意的分包行为，甲方有权解除合同。

八、合同款项支付

8.1合同款项的支付方式及进度安排

8.1.1 预付款支付时间：合同签订后***工作日内，预付款支付比例：合同金额的**%。

8.1.2 尾款支付时间：采购人收到发票后10个工作日内，尾款支付比例：合同金额的**%。

九、税费

9.1本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十、项目验收

10.1 甲方依法组织履约验收工作。

10.2 甲方在组织履约验收前，将根据项目特点制定验收方案，明确履约验收的时间、方式、程序等内容，并可根据项目特点对服务期内的服务实施情况进行分期考核，综合考核情况和服务效果进行验收。乙方应根据验收方案内容做好相应配合工作。

10.3 对于实际使用人和甲方分离的项目，甲方邀请实际使用人参与验收。

10.4 如有必要，甲方邀请参加本项目的其他供应商或第三方专业机构及专家参与验收，相关意见将作为验收书的参考资料。

10.5 甲方成立验收小组，按照采购合同的约定对乙方的履约情况进行验收。验收时,甲方按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后,验收小组出具验收书,列明各项标准的验收情况及项目总体评价,由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料存档备查。

10.6 验收合格的项目,甲方根据采购合同的约定及时向乙方支付合同款项、退还履约保证金。验收不合格的项目，甲方依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《民法典》。乙方在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的,甲方将及时报告本级财政部门。

十一、违约责任

11.1 甲方无正当理由拒绝接受乙方提供服务的，甲方向乙方偿付拒绝接受服务合同价款总值    的违约金。

11.2 甲方无故逾期验收和办理合同款项支付手续的,甲方应按逾期付款总额    每日向乙方支付违约金。

11.3 乙方逾期提供服务的，乙方应按逾期提供服务合同总额每日千分之六向甲方支付违约金，由甲方从待付合同款项中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能提供服务的，甲方可解除本合同。乙方因逾期提供服务或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同价款总额     的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

11.4 乙方所提供服务的标准不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒绝接受服务，并可单方面解除合同。

十二、不可抗力事件处理

12.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响 期相同。

12.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

12.3 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十三、解决争议的方法

13.1双方在签订、履行合同中所发生的一切争议，应通过友好协商解决。如协商不成，由甲方住所地人民法院管辖。

十四、合同生效及其它

14.1 合同经双方法定代表人或授权委托代表人签字并加盖单位公章后生效。

14.2本合同未尽事宜，遵照中华人民共和国现行法律法规有关条文执行。

14.3 本合同正本一式两份，具有同等法律效力，甲方、乙方各执一份。

甲方：                        乙方：

地址：                        地址：

法定代表人或授权代表：        法定代表人或授权代表：

联系电话：                    联系电话：

签订日期：      年    月   日

第四章 采购需求

注：本招标文件中所有斜体下划线部分为实质性条款，如不满足，则为无效投标。

一、采购标的清单

| 序号 | 采购标的 | 对应中小企业划分标准所属行业 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 数据共享服务系统 | 软件和信息技术服务业 |
| 2 | 数据接收分析处理系统 |  |
| 3 | 数据采集系统 |  |

- 技术要求

| 序号 | 服务类型 | 单位 | 数量 | 质保服务期限 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 数据采集终端 | 台套 | 80 | 1年免费质保服务 |
| 2 | 数据共享服务系统 | 项 | 1 |  |
| 3 | 数据接收分析处理系统 | 套 | 1 |  |
| 4 | 设备安装调试 | 项 | 1 |  |
| 5 | 数据采集系统 | 套 | 1 |  |
| 6 | 系统部署 | 项 | 1 |  |
| 7 | 基础数据收集 | 项 | 1 |  |

为构建江苏省“5+5+3”防汛抗旱预警调度智慧决策系统，提高水利工程调度模型应用能力，同时为支撑水利工程现代化管理要求，需对部分大中型水利工程相关水闸、泵站、水库的基本信息收集、采集、校核并更新，以及实时工情信息进行每5分钟一次的自动采集。本期开展全省80座重点水闸、泵站、水库工程的基本信息收集整理和实时工情数据采集、校核，实现信息资源汇聚、整合、共享。

- 数据采集终端（80台套）

针对水利工程水闸、泵站、水库溢洪闸工情数据采集，须提供符合国产信创要求，且具有采集、加密、单向通道传输功能的数据采集装置（以下简称“采集终端”），采集终端须采用国产芯片开发，产品已取得相关质量检测部门的检测证书或报告，数据通道单向加密传输，反向不能进入自动化监控网，确保水利工程自动化监控系统运行安全。

| 指标项 | 技术指标要求 |
| --- | --- |
| 任务 | 采集自动化监控系统数据，数据加密、单向隔离通过 水利专网和RTU或DTU ① 传输至省水利数据分中心。 |
| 功能要求 | 具有采集、加密、单向通道传输功能的数据采集装置。 |
| 采集频率要求 | 5分钟/次 ② 。 |
| 安全要求 | 数据加密、单向隔离传输至水利专网，反向不能进入自动化监控网。 |
| 网络服务要求 | 配备80张物联网卡，提供 3年 ③ 网络流量服务。 |
| 组件要求 | 终端涵盖：工控端采集板、信息端发送板、单向数据加密、隔离板、RTU/DTU等。 |
| 设备要求 | [1] 数据“采集终端”设备产品已取得具有相关资质的检测单位提供的检测检测报告或证书；“采集终端”信息安全满足单向数据传输、端口加密要求，数据收集端具有支持MODBUS TCP协议功能。 |
| 数据采集要求 | [2] 在各水利工程自动化监控机房（或管理所）部署1台套采集终端，基于本地工控网络架构实时采集现场测控PLC等监控设备数据，采集终端只读取现地各PLC等监控、监测设备数据，不得写入任何数据和指令，确保水利工程自动化监控系统安全。 |
| 数据传输要求 | 数据采集终端将数据在水利专网侧通过采集终端内置RTU或DTU（含物联网卡）将采集数据传输至省采集接收平台，暨双通道互备互用。 |
| 安装布局要求 | 布局于各闸站库控制室或管理所； 必要时须配套光纤收发器 ④ 。 |

工情数据采集网络结构图

表   “部分大中型水利工程工情及监测信息采集汇聚”项目闸站库需求表

| 序号 | 辖 区 | 采集终端数 量 | 拟采集闸、站及水利枢纽工程名称 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 市级 | 73 |  |
| 1 | 南京 | 8 | 三汊湾闸、红山窑枢纽节制闸、红山窑枢纽泵站、朱家山闸、岳子河闸、划子口闸、新禹河枢纽、水碧桥闸 |
| 2 | 扬州 | 4 | 胥浦河闸、泗源沟闸、润扬河闸、瓜洲泵站 |
| 3 | 泰州 | 5 | 口岸闸、马甸枢纽闸、马甸枢纽泵站、过船港闸、夏仕港闸 |
| 4 | 南通 | 6 | 焦港枢纽、碾砣港闸、九圩港枢纽、通吕枢纽、营船港闸、新江海河闸 |
| 5 | 镇江 | 3 | 谏壁枢纽闸、谏壁枢纽泵站、九曲河枢纽 |
| 6 | 常州 | 4 | 魏村枢纽闸、魏村枢纽泵站，澡港枢纽闸、澡港枢纽泵站 |
| 7 | 无锡 | 6 | 新夏港枢纽夏港闸、白屈港节制闸、白屈港泵站、定波枢纽、新桃花港枢纽、大河港枢纽 |
| 8 | 苏州 | 9 | 张家港闸、十一圩闸、走马塘江边枢纽、浒浦闸、白茆闸、七浦塘江边枢纽、老七浦闸、杨林闸、浏河闸 |
| 9 | 盐城 | 6 | 射阳河闸、黄沙港闸、新洋港闸、斗龙港闸、川东港闸、中山河闸 |
| 10 | 连云港 | 6 | 义泽河闸、龙沟河闸、北六塘河闸、武障河闸、三洋港闸、小潮河闸 |
| 11 | 淮安 | 8 | 杨庄水电站、古黄河枢纽闸、盐河水电站、朱码闸站、淮泗调度闸、六塘河地涵（高/低）、钱集闸、涂沟闸 |
| 12 | 宿迁 | 2 | 淮泗挡洪闸、南偏泓闸 |
| 13 | 徐州 | 6 | 民便河闸、郑集闸站、塔山闸、王庄闸、授贤橡胶坝、刘山闸 |
| 二 | 大型 水库 | 7 | 拟采集大型水库（6座）名称 |
| 14 | 江苏省 | 7 | 石梁河、安峰山、小塔山、横山、大溪、沙河水库溢（泄）洪闸 |
| 三 | 合 计 | 80 | 采集闸、站及水利枢纽可依据水利工程枢纽闸、站网络和PLC等监控设备与设施的运行现状进行相对调整。 |

- 数据共享服务系统（1项）

| 指标项 | 技术指标要求 |
| --- | --- |
| 功能要求 | [3] 实现水利专网用户的工情数据同步推送、共享服务，不限于1个用户数据共享服务要求。 |
| 服务适配要求 | 数据服务应支持 国产数据库 ⑤ 。 |
| 标准要求 | 数据服务表结构应遵循：水利部《水利工程建设与管理数据库表结构及标识符》（SL700-2015）《数字孪生水利工程建设技术导则（试行）》（水信息〔2022〕148号）《水情信息编码》（SL 330-2011）《水利工程基础信息代码编制规定》（SL213-2012）等相关规范、标准。 |
| 数据安全要求 | 依据《信息安全技术 信息系统密码应用基本要求》（GB/T 39786-2021）《关键信息基础设施网络安全保护基本要求》江苏省水利厅《江苏省水利信息化建设与工情管理暂行办法》（苏水科〔2008〕2号）水利部《关于开展水利工程控制系统网络安全专项整治行动的通知》（网信办〔2023〕11号）《水利网络安全保护技术规范》（SL/T 803-2020）等相关要求，确保本项目在工程自动化监控系统组网边界防护及数据传输方式上安全，以落实关键基础设施数据安全的相关要求，提升闸、站、库监管水平。 |

3、数据接收分析处理系统（1套）

| 指标项 | 技术指标要求 |
| --- | --- |
| 功能要求 | 采集数据经水利专网、RTU/DTU在省水利厅数据分中心落地接收，经解密处理后入工程工情采集库，按工情标准库表结构和闸站精细化管理要求和闸站基础信息、参数及阈值对数据分析、校验后入省厅工程工情数据库，实现水闸、泵站、水库工情数据的采集与汇聚。 |
| 数据结构要求 | 按水、工情标准库表结构。 |
| 数据处理要求 | 按工情标准库表结构和闸站精细化管理要求和闸站基础信息、参数及阈值对数据分析、校验后存入省厅工程工情数据库。 |

4、设备安装调试（1项）

| 指标项 | 技术指标要求 |
| --- | --- |
| 现场查勘要求 | 完成80台套采集终端相关水闸、泵站、水库的现场采集PLC等监控设备的点表查勘。 |
| 数据校核要求 | 校核采集数据与现场监控数据的准确性，确保采集数据度量一致。 |
| 网络调试要求 | 进行现场网络调试，确保采集终端与水利专网的联通， 采集终端配置的IP地址须遵循属地化统一分配、管理要求 ⑥ 。 |

5、数据采集系统（1套）

| 指标项 | 技术指标要求 |
| --- | --- |
| 任务要求 | 研发数据采集系统一套，建设配套的工程工情采集库。 |
| 数据库建设要求 | 遵循水利部《水利工程建设与管理数据库表结构及标识符》（SL700-2015）《数字孪生水利工程建设技术导则（试行）》（水信息〔2022〕148号）《水情信息编码》（SL 330-2011）《水利工程基础信息代码编制规定》（SL213-2012）等相关规范、标准建设工程工情采集库。 |
| 采集频率要求 | 能够实时采集水利工程运行过程的中的工情数据，采集频率不低于5分钟/次。 |
| 水闸数据采集要求 | 需能够采集以下数据内容：每孔闸门开启高度、启闭时间，水闸（水库溢洪闸）开启孔数、上下游水位、过闸（下泄）流量、每孔闸门行程开关状态、荷重，启闭机电流、电压、过载保护状态等。 |
| 泵站数据采集要求 | 需能够采集以下数据内容：每台机组开关机状态、机组功率、开机时间，泵站开机台数、引排流量，上下游水位、每台机组相关电气开关状态、电流、电压、有功、无功、温度、励磁电压电流等，以及水泵叶片调节角度、振摆等；变压器、母线、机组电气保护数据；油、气、水等辅机系统数据；进出水流道闸门开度、流道压力等数据。 |

6、系统部署（1项）

| 指标项 | 技术指标要求 |
| --- | --- |
| 部署环境 | 部署在省水利厅数据分中心。 |
| 国产适配要求 | 能够适配人大金仓国产数据库、麒麟操作系统等。 |
| 安全集成要求 | 采集软件等可以融合集成水利厅数据分中心提供的网闸、防火墙、态势感知等网络安全软硬件设备资源，满足网络安全要求。 |
| 互联互通要求 | 可实现水利专网用户的工情数据同步推送、数据共享服务。 |

7、基础数据收集（1项）

| 指标项 | 技术指标要求 |
| --- | --- |
| 任务要求 | 完成80座水闸、泵站、水库基本信息收集、采集、校核，基础数据提供 相关的EXECL或WPS文档 ⑦ 。 |
| 水闸信息采集 | 水闸基本信息采集包括：工程名称、管理单位、水行政管理单位、所在地、经纬度、工程规模、开工日期、竣工日期、闸孔数、闸孔净高、闸孔净宽、所在流域、所在水系、所在河流、主要作用、闸总长、闸总宽、主要部位高程、交通桥标准、启闭机型式、工程数量、规划设计提要（设计水位、校核水位、过闸流量、流量曲线等）、护坡长度、引河、水文地质情况、控制运用原则、工程效益、工程示意图、工程图片等。 |
| 泵站信息采集 | 泵站基本信息采集包括：工程名称、所在地、所在流域、所在水系、所在河流、经纬度、管理单位、水行政管理单位、开工时间、完工时间、是否为枢纽工程、泵站类型、总装机台数、总装机容量、设计流量、设计扬程、泵站流量、泵站规模、主要建筑物级别、断流方式、主变压器型号、总容量、台数、输电线路电压、所属变电所、主站房起重设备、启重能力、闸门结构型式、启闭机型式、进出水流道形式、工程图片等。 |
| 水库信息采集 | 水库基本信息采集包括：水库名称、所在地、所在流域、所在水系、所在河流、经纬度、管理单位、水行政管理单位、开工时间、完工时间、高程系、集水面积、水位库容关系曲线、设计洪水标准、校核洪水标准、校核洪水位、设计洪水位、兴利水位、汛限水位、死水位、总库容、坝顶高程、坝顶长度、灌溉涵洞、工程图片等。 |
| 数据处理要求 | 按工情标准库表结构和闸站精细化管理要求和闸站基础信息、参数及阈值对数据分析、校验后存入省厅工程工情数据库 |

三、商务要求

1、为了项目后续能够保质保量、在线平滑迁移和时效性，要求针对此次项目在签订合同前均需要提供服务承诺函原件并加盖公章，如无法提供的，采购人可拒绝签订合同并根据国家相应的法律法规进行处置。

2、为了保障整个项目中所有软硬件服务的合规性和未来的运维服务的及时性，要求中标方在投标文件中承诺：“此次投标的所有软硬件服务的注册用户，须在所有软硬件服务定购前由中标人以书面形式与采购人确认，以采购人最终书面回复为准确定注册用户。最终出具加盖服务提供厂商公章的注册用户证明文件。”

3、付款方式：

签订合同后，甲方向乙方预付合同总价的30%；货到现场且完成安装支付至合同总价的80%；完成软件部署、验收合格后，经审计甲方向乙方支付剩余款项。

4、工期：

合同总工期3个月：2025年11月30日前完成供货及软件部署，经完工初验后进入试运行，试运行期15天，2025年12月10日前完成项目合同完工验收 ⑧。

5、质保期及售后服务要求

质保期为1年，质保期内提供免费服务。

质保期内，除人为损坏和不可抗拒因素外，乙方对物品进行免费维修或更换。

质保期内，乙方接到甲方故障电话通知后，一般情况下在4小时内赶到甲方工程现场尽快排除故障，确保设备、系统正常使用，如有特殊情况，双方协商处理。

6、团队要求

项目团队人员配置科学合理、分工明确，至少应包括项目经理、技术负责人、软件工程师等角色（不冲突的角色可由相同人员担任）。

项目组团队最低配置要求包括：项目负责人1名，技术负责人1名，应具备实施本项目的相关技术能力；其余人员不少于6名，专业配备合理且具有相应技术能力。

项目组团队需保持稳定。在项目实施过程中，对采购人认为不合适的人员中标单位须按照采购人的要求进行更换。

7、项目实施要求

供应商中标后应立即组织现场踏勘，了解水利工程现场实际情况、终端布置位置和网络现状。

供应商在收到中标通知书后，应立即根据招标需求，组织编写详细技术实施方案，采购人将组织专家评审，通过后实施。项目开发过程中，采购人将不定期组织开发过程评审以保证系统开发进度和满足应用需求。

供应商应充分理解采购人招标采购和业务需求，主动与各辖区水利（务）局、管理处（所）等运管单位沟通协调，完成“采集终端”现地安装、调试工作。

供应商系统开发过程中应主动与省水利数字中心、各厅属管理处、辖区水利（务）局等运管单位协商，实现采集的闸、站、库工情数据共享。

四、其他要求

1、项目属性:服务类项目。

2、履约实力要求：

（1）供应商应具有有效的ISO/IEC27001（信息安全管理体系认证）、ISO9001（质量管理体系认证）证书。

（2）自2020年1月1日以来（以合同签订时间为准）有以下相关类似业绩（含工程类、技术服务类）：水闸或泵站或水库自动化监控系统或信息化系统相关项目。

（3）供应商具有与本项目需求相关的水闸、泵站自动化控制系统软件著作权证书或软件产品登记证书。

3、项目管理要求：

（1）项目经理1名，供应商拟任项目经理应具有水利或信息化相关专业高级及以上职称；

（2）项目负责人1名，拟任项目技术负责人应具有水利或信息化相关专业高级及以上职称；

（3）项目组成员不少于6名（项目经理和技术负责人除外），应具有水利或信息化相关专业中级及以上职称；

（4）项目组成员应具有自动化、水利工程、物联网、通信、计算机科学与技术、软件工程等专业；

（5）项目组成员应具有系统架构设计师、软件设计师、数据库系统工程师、信息系统项目管理师、咨询工程师（水利水电和信息化）等相关证书。

以上均须提供相关证书复印件加盖公章，项目经理和技术负责人供应商提供为其缴纳的投标截止日期前3个月内任意1个月的社保证明材料。

4、重难点分析要求：

供应商应依据本项目的采购需求开展重点与难点分析，针对数据采集终端、数据共享服务系统、数据接收分析处理系统、设备安装调试、数据采集系统、系统部署、基础数据收集等任务合理分析项目重点和项目难点，并分别对重点和难点分别给出详细的解决方案。

5、技术方案要求：

（1）水利工程基本信息收集方案：供应商应依据项目采购需求制定水闸、泵站、水库等水利工程的信息收集方案，详细说明需要收集的数据要素，数据收集范围、数据收集来源、数据的主要内容、数据治理方法。

（2）工程安全运行保障方案：供应商需提供本项目实施过程中确保水利工程原有自动化监控系统安全运行保障方案，针对如何确保水闸、泵站等控制器件不发生误操作、网络和数据传输安全有保障等提出详细的技术解决方案。

（3）软件研发方案：供应商需提供数据库建设和数据接收、分析处理软件及数据共享服务系统系统的研发方案，各软件的架构设计合理，总体设计方案内容全面，合理可行，软件具有良好性能指标且其功能性、可靠性、易用性、可移植性等特性强。

（4）“采集终端”配置：供应商需提供真实有效的“采集终端”检验检测报告或证书，功能满足不同水闸、泵站、水库溢洪闸全要素运行数据的采集，性能可靠且符合闸、站及水库运行安全。

（5）设备安装调试与软件部署方案：供应商需提供“采集终端”设备安装、调试方案，方案需内容详尽、安装调试措施有保障，软件部署合理可行，并详细说明项目沟通联络协调工作安排（含联络会、与其他承担单位的专业配合、运管单位协调）。

6、项目质量及保障措施要求：

供应商需根据本项目需求，提供详细的质量组织机构图，明确各类质量管理人员及职责，制定完整的质量保证措施，针对项目需求调研、设计实施、上线运行、技术培训等各阶段、各环节、各重要控制关键点进行分析说明。

7、项目进度及保障措施要求：供应商需根据项目工期合理制定项目计划，绘制项目计划横道图，提供的进度保障措施科学、合理。分实施阶段、集成与调试阶段、试运行阶段、验收阶段等，并详细说明各阶段措施。

8、质保服务方案要求：供应商需根据本项目需求，提供质保服务，服务范围广泛、响应及时、反应快捷、处理迅速、保障有力，且售后服务的措施落实、维护人员稳定。

9、技术培训方案要求：

供应商应提交详细的培训方案，要求叙述详尽、内容全面、计划合理、形式多样、措施得当，针对性强，且配备的师资力量雄厚，有一定的培训经验。列出详细的课程安排及时间表。卖方应提供详细的培训教材，提供的教师熟悉本系统并具有一定的教学经验。

供应商应对招标人委派的专业人员和系统操作人员进行技术培训，保证系统投入试运行后，系统各岗位操作人员能够胜任本岗位的运行、操作，管理员能够掌握系统的维护、设置、故障分析处理等相关工作。

第五章  评标方法与评标标准

采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。

| 采购包号 | 选取中标候选人数量 | 选取中标候选人的原则 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人。 |

政府采购政策功能落实

1、小微型企业价格扣除

（1）本项目对小型和微型企业提供的服务给予10%的扣除价格，用扣除后的价格参与评审。

（2）供应商需按照采购文件的要求提供相应的《中小微企业声明函》。

2、残疾人福利单位价格扣除

（1）本项目对残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。

（3）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

3、监狱和戒毒企业价格扣除

（1）本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。供应商如不提供上述证明文件，价格将不做相应扣除。

（3）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）。

4、残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

5、如果本项目同意联合体投标或同意分包履行合同的,大中型企业与小微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）组成联合体或者大中型企业向一家或多家小微型企业分包，联合协议或者分包意向协议中约定小微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的合同份额占到合同总金额30%以上的，给予联合体或者大中型企业4%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

6、联合体各方均为小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的，联合体享受10%价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

评标方法与评标标准

|  | 评 分 标 准 |
| --- | --- |
| 一、价格部分（15分） |  |
| 1.报价 （15分） | 1 以满足招标文件要求的最低报价为评标基准价，得满分15分，投标价得分 =（评标基准价/该投标人的投标报价）×15分。（计算得分保留小数点后2位） |
| 二、商务部分（35分） |  |
| 2.1综合实力（7分） | 2.1.1具有有效的ISO/IEC27001（信息安全管理体系认证）、ISO9001（质量管理体系认证）证书的，每项得1分,本项最高得2分。（上述证书须提供有效期内的证书或资质复印件加盖投标人公章） 2.1.2 业绩：供应商自2020年1月1日以来（以合同签订时间为准）有以下相关类似业绩（含工程类、技术服务类）：水闸或泵站或水库自动化监控系统或信息化系统相关项目，每提供一个得1分，最多得2分。本项最高得2分。（提供项目合同复印件并加盖公章，否则不予得分。） 2.1.3 软硬件能力：投标人具有与本项目需求相关的水闸、泵站自动化控制系统软件著作权证书或软件产品登记证书的，每提供一个得3分，最多得3分。本项最高得3分。（须提供相关证书复印件加盖公章，投标人需提供软件著作权证书扫描件并加盖投标人公章，未提供不得分。如投标文件中提供的著作权名称表述与招标文件描述的关键字样不一致，而该投标文件中能证明投标人拥有的软件著作权具有相同或相似功能和效果，且评标委员会认可的，视同符合要求。） |
| 2.2项目管理 （28分） | 2.2.1 项目经理：拟任项目经理具有水利或信息化相关专业正高级职称的得4分；具有水利或信息化相关专业高级职称的得2分；其他不得分。本项最高得4分。（专业以职称证为准，须提供证书复印件加盖公章，提供投标人为其缴纳的投标截止日期前3个月内任意1个月的社保证明材料） 2.2.2 项目技术负责人：拟任技术负责人具有水利或信息化相关专业正高级职称的得4分；具有水利或信息化相关专业高级职称的得2分；其他不得分。本项最高得4分。（专业以职称证为准，须提供证书复印件加盖公章，提供投标人为其缴纳的投标截止日期前3个月内任意1个月的社保证明材料） 2.2.3 项目组成员：项目组成员不少于6名（项目经理和技术负责人除外），具有水利或信息化相关专业高级及以上职称，每人得1分，最多得6分；具有水利或信息化相关专业中级职称，每人得0.5分，最多得3分。本项最高得6分。（专业以职称证书为准，须提供证书复印件加盖公章，提供投标人为其缴纳的投标截止日期前3个月内任意1个月的社保证明材料） 2.2.4项目组专业配置：项目组成员具有自动化、水利工程、物联网、通信、计算机科学与技术、软件工程专业，每人只可提供一个证书，每提供一个得1分，最多得6分。本项最高得6分。（专业以学历证书为准，须提供学历证书复印件加盖公章，提供投标人为其缴纳的投标截止日期前3个月内任意1个月的社保证明材料） 2.2.5项目组开发能力:项目组成员应具有系统架构设计师、软件设计师、数据库系统工程师等软件开发相关证书，每提供一个得1分，最多得4分；具有信息系统项目管理师、咨询工程师（水利水电）、咨询工程师（信息化）等相关证书，每提供一个得1分，最多得4分。本项最高得8分。（须提供相关证书复印件加盖公章，提供投标人为其缴纳的投标截止日期前3个月内任意1个月的社保证明材料） |
| 三、技术部分（50分） |  |
| 3.1重难点分析（5分） | 3.1 投标人依据本项目采购需求对项目建设重点与难点进行分析，说明解决方案，重难点分析全面合理、措施针对性强， 优于项目需求得5分，符合项目需求得3分，不符合项目需求或未提供不得分。 |
| 3.2技术方案（25分） | 3.2.1 水利工程基本信息收集方案： 优于项目需求得5分，符合项目需求得3分，不符合项目需求或未提供不得分。 3.2.2工程安全运行保障方案：满足工程安全运行需求得5分，基本满足工程安全运行需求得3分，不满足工程安全运行需求或未提供不得分。 3.2.3 软件研发方案： 优于项目需求得5分，符合项目需求得3分，不符合项目需求或未提供不得分。 3.2.4 “采集终端”配置：优于项目需求得5分，符合项目需求得3分，不符合项目需求或未提供不得分。 3.2.5设备安装调试与软件部署方案： 优于项目需求得5分，符合项目需求得3分，不符合项目需求或未提供不得分。 |
| 4.项目质量及 保障措施（5分） | 优于项目需求得5分，符合项目需求得3分，不符合项目需求或未提供不得分。 |
| 5.项目进度及 保证措施 （5分） | 优于项目需求得5分，符合项目需求得3分，不符合项目需求或未提供不得分。 |
| 6.质保服务方案 （5分） | 优于项目需求得5分，符合项目需求得3分，不符合项目需求或未提供不得分。 |
| 7.技术培训方案 （5分） | 优于项目需求得5分，符合项目需求得3分，不符合项目需求或未提供不得分。 |
| 合 计 | 总分100分 |

第六章  投标文件格式

投  标  文  件

项 目 名 称：

项 目 编 号：

投标人名称 ：（加盖CA电子公章）

日      期 ：

投标文件的组成

一、基本目录

1.开标一览表（格式见附件1）

2.投标分项报价表（格式见附件2）

3.技术要求响应及偏离表（格式见附件3）

4.商务要求响应及偏离表（格式见附件4）

二、资格审查内容

1.法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明

2.上一年度的财务状况报告（投标人成立不满一年无需提供）

3.依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交投标文件截止时间前一年

内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。）

4.具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明（格式见附件5）

5.参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（格式

见附件6）

6.特定资格要求的证明文件（如果本项目对投标人做出特定资格要求的，必须提供）

7.在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询，无被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录（投标文件中无需提供证明材料）

7.法人授权书（格式见附件7）

9.投标函（格式见附件8）

10.中小微企业声明函（如果本项目专门面向中小微型企业采购，则必须提供。格式见附件9）

11.残疾人福利性单位声明函（如果本项目专门面向中小微型企业采购，供应商为残疾人福利性单位并由本单位提供服务。格式见附件10）

总备注：上述“资格审查内容”中1-5条、8、9条投标人必须在投标文件中提

供相关材料，否则作无效投标处理；6、10、11条如招标文件要求必须提供相关材料而未提供的，作无效投标处理。

三、符合性审查内容

投标人必须对技术要求和商务要求中的实质性要求逐条做出响应，并按照招标文件要求提供证明材料，否则作无效投标处理。（格式见附件12）

四、价格扣除证明文件

1.中小微企业声明函（格式见附件9）

2.残疾人福利性单位声明函（格式见附件10）

附件1 开标一览表

投标人全称（加盖CA电子签章）：

项目名称：

项目编号：

采购包号：

投标总报价

小写： （人民币：元）

附件2 投标分项报价表

| 序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 分项服务名称 | 交付期 | 分项单位 | 数量 | 分项 单价 | 分项 总价 |
| 1 |  | 合同签订后 日 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 投标总报价（人民币：元） |  |  |  |  |  |  |

备注：

1.投标报价采用总承包方式，“投标总报价”应包括采购人需求的服务（包含与服务相关的货物）价格、质量保证费用、培训费用等，项目在指定地点、环境交付、安装、调试、验收所需费用和所有相关税金费用及为完成整个项目所产生的其它所有费用，招标文件另有规定的除外。

2.“投标分项报价表”中“投标总报价”数额应当与“开标一览表”中“投标总报价”数额一致。

3. 项目经办人可以根据项目实际需要对表格结构进行调整。

附件3 技术要求响应及偏离表

| 序号 | 技术要求 | 投标响应情况 | 超出、符合或偏离 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
|  | …… |  |  |

附件3-1  证明材料1，证明材料2，……

备注：

1.投标人需对技术要求（未加斜体下划线的非实质性要求）逐条做出明确响应。

2.如果招标文件要求提供证明材料，投标人需将证明材料列于该表之下。

附件4 商务要求响应及偏离表

| 序号 | 商务要求 | 投标响应情况 | 超出、符合或偏离 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
|  | …… |  |  |

附件4-1  证明材料1，证明材料2，……

备注：

1.投标人需对商务要求（未加斜体下划线的非实质性要求）逐条做出明确响应。

2.如果招标文件要求提供证明材料，投标人需将证明材料列于该表之下。

附件5 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

我单位郑重声明：我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：      。

主要专业技术能力有：         。

附件6 参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

我单位郑重声明：参加本次政府采购活动前 3 年内，我单位在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

附件7                         法人授权书

本授权书声明：____________（投标人名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就JSZC-320000-****号项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。

被授权人身份证号码：

被授权人联系电话：（手机）

被授权人电子邮箱：

授权单位名称：（加盖CA电子公章）

单位地址：

日期：

- 附件8                              投标函

致：江苏省政府采购中心

根据贵方的JSZC-320000-***号招标文件，正式授权下述签字人______(姓名)代表我方______________（投标人的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。

据此函，__________签字人兹宣布同意如下：

1.按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需服务（包含与服务相关的货物）。

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。

3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6.一旦我方中标,我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

7.与本投标有关的正式通讯地址为：

地          址：

邮          编：

电          话：

传          真：

投标人开户行：

账          号：

日           期：________年____月____日

附件9 中小微企业声明函（服务类项目）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库[2020]46号)的规定，本公司（联合体）参加江苏省政府采购中心组织的（单位名称）采购编号为JSZC-320000-****，（项目名称）的采购活动，服务全部由符合政策的中小微企业承接。相关企业（含联合体中的中小微企业、签订采购包意向协议的中小微企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（供应商填写招标文件中明确的所属行业）行业；承接企业为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元1，属于（□中型企业 □小型企业 □微型企业）；

2.（标的名称），属于（供应商填写招标文件中明确的所属行业）行业；承接企业为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元1，属于（□中型企业 □小型企业 □微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任

企业名称（加盖CA电子公章）：

日  期：

备注：

1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2.专门面向中小微型企业采购的项目，供应商如不提供此声明函，则不能通过资格审查；非专门面向中小微型企业采购的项目，供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。

3.供应商应对照《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部

关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业[2011]300号)《国家统计局关于印发〈统计上大中小微型企业划分办法（2017）〉的通知》（国统字〔2017〕213号）的规定，自行勾选承接企业的企业规模类型。

附件10 残疾人福利性单位声明函（服务类项目）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的采购文件编号为JSZC-320000-****的     项目采购活动由本单位提供服务。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

备注：

1.专门面向中小微型企业采购的项目，供应商为残疾人福利性单位并提供服务的必须提供此声明函，否则将不能通过资格审查。

2.非专门面向中小微型企业采购的项目，供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。

3.中标/成交供应商为残疾人福利性单位的，此声明函将随中标/成交结果同时公告，接受社会监督

供应商全称（加盖CA电子公章）：

日  期：

附件11 实质性要求响应及偏离表

| 序号 | 技术要求和商务要求中的实质性要求（斜体且有下划线部分或加*号条款） | 投标响应情况 | 超出、符合或偏离 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
|  | …… |  |  |

附件12-1 证明材料1，证明材料2，……

备注：

1.投标人必须对技术要求和商务要求中的实质性要求（斜体且有下划线部分或加*号条款为实质性要求）逐条做出明确响应，否则作无效投标处理。

2.如果招标文件要求提供证明材料，投标人必须将证明材料列于该表之下。

3.投标人未对实质性要求逐条作出明确响应的，或未按招标文件要求提供证明材料的，该采购包作无效投标处理。

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：                             邮编：

联系人：                      联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：                         邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：                         包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一采购包进行质疑，质疑函中应列明具体采购包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。