采 购 文 件

（竞争性磋商）

项目编号：JSZC-320000-RHZH-C2025-0049

项目名称：升州路16号大院配电房改造项目

采 购 人：江苏省交通运输厅

代理机构：江苏仁合中惠工程咨询有限公司

2025年6月

目 录

第一章  竞争性磋商邀请	01

第二章  竞争性磋商须知	04

第三章  评审标准	12

第四章  项目采购需求	14

第五章  合同草案条款	20

第六章  附件	37

第一章 竞争性磋商邀请

一、项目基本情况

项目编号：JSZC-320000-RHZH-C2025-0049（内部编号：RHZH2025-NJZB-014）

项目名称：升州路16号大院配电房改造项目

预算金额：人民币190万元

最高限价：人民币189.673464万元（磋商报价不得超过此金额）

采购需求：升州路16号大院配电房改造项目，具体内容以施工图及采购清单为准。

交付期：60日历天

本项目不接受联合体磋商。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

（1）具有独立承担民事责任的能力（提供法人或者其他组织的营业执照，自然人的身份证；如为分公司须提供总公司授权书）；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供本次政府采购活动前的会计报表）；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（根据项目需求提供履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺书原件（格式自拟）；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供参加本次开标前六个月内（至少一个月）依法缴纳税收和社会保障金的相关材料）；税收相关材料是指：主管税务部门出具的税收证明或完税凭证或银行出具的税收缴款证明。社保相关材料是指：在人社部门或税务机关或银行缴纳社保的凭证（提供证明材料复印件加盖公章）；
    （5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（本条所称重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。供应商在参加政府采购活动前3年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动。提供参加本次政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明）；（格式见附件）
     （6）法律、行政法规规定的其他条件：无。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无

3.本项目的特定资格要求，并提供相关证明文件：

（1）供应商具有电力工程施工总承包三级或输变电工程专业承包三级及以上资质且具有有效的安全生产许可证（提供证书复印件加盖公章）。

（2）供应商具有承装（修、试）电力设施五级及以上资质证书（提供证书复印件加盖公章）。

（3）项目负责人具有注册建造师证机电工程二级(含)以上且取得有效的安全生产考核合格证（B证）（提供有效的证书复印件加盖公章及供应商为项目负责人缴纳的近六个月（2025年1月-2025年6月）任意一个月社保证明材料）。

4.供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；

5.凡为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目的采购活动；

6.拒绝供应商被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网"(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商参与政府采购活动。（提供网页截图）

三、获取采购文件

1.时间：2025年6月27日至2025年7月03日，上午9：30-11：30，下午14：00-17：00（北京时间，节假日除外）

2.地点：南京市玄武区珠江路222号长发科技大厦1802室

3.供应商购买文件需提供：

①报名供应商的企业法人营业执照副本复印件加盖公章；

②报名供应商法定代表人授权委托书原件和委托代理人的身份证原件及复印件；

③采购文件售价：费用人民币500元/份，售后不退。

四、提交响应文件截止时间、开标时间和地点

1.提交响应文件截止时间、开标时间：2025年7月08日09时30分（北京时间）。

2.响应文件纸质方式递交，接收地点：南京市玄武区珠江路222号长发科技大厦1802会议室（江苏仁合中惠工程咨询有限公司）。

3.响应文件要求：纸质版一式叁份（壹份正本、贰份副本）、电子版响应文件壹份（一般应为正本盖章后扫描件PDF格式、U盘形式、随纸质正本文件一并提交）。当电子版文件和纸质正本文件不一致时，以纸质正本文件为准。电子版文件用于辅助评审和存档，供应商需要承担前述不一致造成的不利后果。

五、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

六、其它补充事宜

1.采购项目需要落实的政府采购政策，包括但不限于：

（1）《政府采购促进中小企业发展暂行办法》；

（2）《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》；

（3）《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》；

（4）《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》。

2.采购人不组织供应商集中勘查，供应商可自行联系采购人。供应商未考察现场或考察工作不详细的，或对本竞争性磋商文件需求、技术要求、采购配置数量等的理解有偏差的，供应商对响应文件、报价等可能造成对自己不利的一切状况负责；供应商成交后，不得以不完全了解现场情况等为理由而向采购人提出任何索赔或其他要求，对此采购人不承担任何责任并将不作任何答复。

3.此采购公告在江苏政府采购网（www.ccgp-jiangsu.gov.cn）发布，敬请各供应商关注；若有关本次采购存在变动或修改，敬请各供应商及时关注江苏政府采购网发布的关于本项目的信息更正公告。

- 对本次磋商采购提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名称：江苏省交通运输厅

地址：南京市秦淮区升州路16号

联系方式：盛主任 13951802668

2.采购代理机构信息

名称：江苏仁合中惠工程咨询有限公司

地 址：南京市玄武区珠江路222号长发科技大厦1802室

联系方式：冯工、蒋工   025-85803369、85803385

3.项目联系方式

项目联系人：冯工、蒋工

电　话： 025-85803369、85803385

邮箱地址：rhzhnj@126.com

第二章 竞争性磋商须知

一、总则

- 1、适用法律

- 1.1 《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》等有关法律、规章和规定等。

- 2、定义

2.1 “供应商”是指参加磋商竞争，并符合采购文件规定资格条件的法人、其他组织或者自然人。

2.2 “货物和服务”指本采购文件中所述产品及相关服务。

2.3 “用户或使用单位”是指使用服务的单位。

3、政策功能

3.1 政府采购促进中小企业发展，在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46 号）的规定的，享受中小企业扶持政策。中小企业参加政府采购活动，应当出具《中小企业声明函》（格式见附件），否则不得享受相关中小企业扶持政策。（“中小企业划型标准”详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业〔2011〕300 号及《国家统计局关于印发<统计上大中小微型企业划分办法（2017）>的通知》国统字〔2017〕213 号）

3.2 政府采购支持监狱和戒毒企业发展政策，监狱和戒毒企业提供的产品和服务在评审时将获得优势，参加磋商的监狱和戒毒企业，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，监狱和戒毒企业享受政府采购支持政策的要求详见《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）。

3.3 政府采购促进残疾人就业政策，残疾人福利性单位提供的产品和服务在评审时将获得优势，参加磋商的残疾人福利性单位，应当提供《残疾人福利性单位声明函》，残疾人福利性单位享受政府采购支持政策的要求详见《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）。

3.4 强制采购节能产品、信息安全产品，优先采购环境标志产品。节能产品是指列入财政部、国家发展和改革委员会制定的《节能产品政府采购清单》，且经过认定的节能产品；信息安全产品是指列入国家质检总局 国家认监委《信息安全产品强制性认证目录》，并获得强制性产品认证证书的产品；环境标志产品是指列入财政部、国家环保总局制定的《环境标志产品政府采购清单》，且经过认证的环境标志产品。

3.5提供的产品属于信息安全产品的，供应商应当选择经国家认证的信息安全产品，并提供由中国信息安全认证中心按国家标准认证颁发的有效认证证书。

3.6 提供的产品属于政府强制采购节能产品的，供应商应当选择《节能产品政府采购清单》中的产品，并提供有效的节能产品认证证书。

3.7 提供的产品属于环境标志产品的,供应商应当选择《环境标志产品政府采购清单》中的,且经过认证的环境标志产品磋商,并提供有效的环境标志产品认证证书。

3.8 进口产品政策

（1）除招标公告载明接受进口产品参加外，不允许进口产品参加。进口产品认定依照《财政部关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248 号）的规定。

（2）允许进口产品参加的，满足需求的国内产品可以参加。

（3）允许进口产品参加的，优先采购向我国企业转让技术、与我国企业签订消化吸收再创新方案的供应商的进口产品。

3.9 未按要求提供相关材料的，不享受相关政策。

二、响应文件编制

4、供应商应当按照采购文件的要求编制响应文件，并对其提交的响应文件真实性、合法性承担法律责任。

5、响应文件的语言、计量单位、货币和编制

5.1 提交的响应文件、技术文件和资料，包括图纸中的说明，以及供应商与代理人就有关磋商的所有来往函电均应使用中文。响应文件中若有英文或其他语言文字的资料，应提供相应的中文翻译资料。对不同文本响应文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

5.2 供应商所使用的计量单位应为国家法定计量单位。

5.3 供应商应用人民币报价。

5.4 响应文件应字迹清楚、内容齐全、不得涂改。如有修改，修改处须有供应商公章或法定代表人或其授权磋商代表签字。

5.5 响应文件应按照磋商文件规定的顺序，统一用A4规格幅面打印、装订成册并编制目录，由于编排混乱导致磋商文件被误读或查找不到，责任由供应商承担。

5.6响应文件应逐页编码，不得跳页（包括但不限于授权、证明材料、声明及产品介绍、彩页等）。

5.7 供应商应在响应文件中写清相应的项目编号、项目名称、供应商名称、地址、电话、传真等。

6、响应文件的组成

6.1 供应商应当根据磋商文件要求编制响应文件，并根据自己的商务能力、技术水平对磋商文件提出的要求和条件逐条标明是否响应。响应文件由商务部分、技术部分、价格部分，以及其他部分组成。

6.2 响应文件的商务部分。商务部分是证明供应商有资格参加磋商和成交后有能力履行合同的文件，这些文件应能满足竞争性磋商采购文件的要求，包括但不限于下列文件，其中加“*或★”项目不得有缺失或无效：

（1）★ 磋商申请及声明；

（2）★ 法定代表人授权委托书及委托代理人的身份证复印件；

（3）★ 第一章竞争性磋商邀请中《中华人民共和国政府采购法》规定的资格条件证明文件；

（4）★ 第一章竞争性磋商邀请中采购人根据采购项目的特殊要求规定的特定条件证明文件；

（5）报价表（格式见附件）；

（6）供应商缴纳磋商保证金凭证（如需要）；

（7）分项报价表（格式见附件）；

（8）《商务条款偏离表》；

（9）供应商认为需要提供的其他资格证明文件和商务资料。

6.3 响应文件的技术部分。技术部分是证明供应商提供的货物和服务是合格的，并符合磋商文件要求的证明文件，以及对货物和服务的详细说明，这些文件可以是文字资料、图纸和数据等。提供的货物和服务如与磋商文件要求有不符之处，应说明其差别之所在。包括但不限于下列文件，其中加“*或★”项目不得有缺失或无效：

（1）项目技术方案或服务说明；

（2）《采购需求条款偏离表》；

（3）供应商认为需要提供的其他技术资料。。

6.4 响应文件的价格部分

（1）价格部分是对服务价格构成的说明，竞争性磋商文件如没有特别说明的话，对每一项服务仅接受一个价格。

（2）报价应包含与磋商项目有关的所有费用，以及技术资料、支付给员工的工资和国家强制缴纳的各种社会保障资金，以及供应商认为需要的其他费用等。

（3）供应商应以表格形式详细说明服务的价格构成，以及价格构成各项因素的单价和总价。响应标的是否全部由小微企业提供”栏内填写“是”或“否”。如填写“是”，供应商应按磋商文件要求提供《中小企业声明函》、《残疾人福利性单位声明函》、《属于监狱企业的证明文件》。如未按要求提供、填写，或相关内容表述不清前后矛盾的，不享受价格扣除。

（4）供应商应充分考虑到市场价格变动，以及项目实施过程中的不可预见因素，一旦成交，总价格不变。如果有漏项，视同让利。

（5）响应文件所报的磋商价格不得超过磋商文件规定的预算价、限价，超过磋商文件规定的，响应文件按无效投标处理。

（6）经磋商后，如果成交价低于供应商在磋商响应文件报价的话，除特别注明外，分项报价同比例调整。

6.5 响应文件的其他部分。其他部分由供应商根据编制响应文件需要提供的其他相关文件。

7、磋商保证金： 本项目无磋商保证金。

- 三、响应文件签署与提交

8、响应文件签署

8.1磋商响应文件正本和所有副本均需打印或用不褪色墨水书写，在磋商文件中注明须加盖公章、签字的地方加盖公章，并由供应商的法定代表人或授权代表签字，如为授权代表签字的应附“法定代表人授权委托书”，正本必须为原件，但供应商的相关证明文件可采用复印件，采用复印件的，采购代理机构、磋商小组认为需要时，供应商应提供原件供核对。

8.2 磋商响应文件不应有涂改、增删之处，如必须修改时，修改处必须有供应商法定代表人或授权代表签字，同时加盖供应商公章。

8.3 供应商应当在竞争性磋商文件要求递交磋商响应文件的截止时间前，将磋商响应文件密封送达指定地点。

8.4 有下列情形之一的响应文件将拒收：

（1）未按竞争性磋商文件要求密封的；

（2）在竞争性磋商文件要求的递交响应文件截止时间之后送达的。

9、联合体

本项目不接受联合体磋商。

四、磋商

10、磋商组织

10.1 在提交响应文件时间截止后，代理人在规定的时间和地点组织磋商小组分别与供应商进行磋商。

10.2 磋商工作由委托采购代理人负责组织，具体磋商事务由依法组建的磋商小组负责。

11、磋商程序

11.1 磋商小组评审供应商所递交的响应性文件，并根据磋商文件规定的程序、评定成交的标准等事项与实质性响应磋商文件要求的供应商进行磋商。未实质性响应磋商文件的响应文件按无效处理，磋商小组应将告知有关供应商。

11.2 磋商小组所有成员集中与单一供应商分别进行磋商，所有参加磋商的供应商均有同等的磋商机会。

11.3 磋商过程中，磋商小组根据磋商文件和磋商情况可能实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款。实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组将以书面形式通知所有参加磋商的供应商。用“*或★”加注或特别说明的内容为实质性要求。

11.4 供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应文件，并由其法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。

11.5 磋商结束后，磋商小组将要求所有继续参加磋商的供应商在规定时间内提交最后报价。最后报价由其法定代表人或授权代表签字或者加盖公章，最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。

11.6已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商。退出磋商的供应商，委托采购代理人将退还其磋商保证金。

11.7 出现下列情形之一的响应文件按照无效处理：

（1）未按竞争性磋商邀请规定的数额和办法交纳磋商保证金的（如有）；

（2）不具备磋商文件中规定资格条件的；

（3）供应商被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网"(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的。接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

（4）未实质性响应磋商文件要求的；

（5）没有逐一说明提供产品名称、品牌、规格型号、产地、技术参数和服务响应，而是直接拷贝采购文件技术要求的；

（6）报价低于完成本项目发生的所有含税费用、支付给员工的工资（不得低于供应商所在地最低工资标准）和国家强制缴纳的各种社会保障资金、公积金，以及供应商认为需要的其他费用等。

（7）不符合法律、法规和采购文件规定的其他实质性要求的。

- 11.8 出现下列情形之一的，磋商终止：

- （1）因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；

- （2）所有供应商的响应文件被磋商小组认定为无效的；

- （3）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

- （4）供应商的最终报价超过采购预算的；

（5）因重大变故，采购任务取消的；

（6）采购人需求发生重大变化暂时不能确定或供应商提供的货物和服务不能满足需求等。

11.9磋商有效期为90天，从提交磋商响应文件的截止之日起算。磋商响应文件中承诺的磋商有效期应当不少于竞争性磋商文件中载明的磋商有效期。

12、评定成交标准

12.1 评审标准，质量和服务均能满足采购文件实质性要求。

12.2 评定方法，详见第三章。

13、确定成交供应商

13.1 综合比较与评价后按照得分高低顺序对供应商进行排列。评审得分相同的，按照最后报价由低到高顺序排列。评审得分且最后报价相同的，按技术指标优劣顺序排列。评审委员会推荐成交候选供应商，采购人将综合排名第一的供应商确定为成交供应商。

13.2 成交供应商确定后，采购人或者采购代理机构将在省级以上财政部门指定的政府采购信息发布媒体上公告成交结果，同时向成交供应商发出成交通知书。

13.3 成交通知书对采购人和成交供应商具有同等法律效力。

13.4 成交通知书发出后，采购人或成交供应商拒绝签订合同的，拒绝签订合同的一方应至少向另一方支付与磋商保证金相等的补偿金，以及为磋商所发生的有关费用和双方商定的其他补偿，并承担相应的法律责任。

13.5 成交通知书发出后，成交供应商除发生法律规定的不能预见、不能避免并不能克服的客观情况外不得放弃或拒绝签订合同的。放弃或拒绝签订合同的，磋商保证金不予退还，情节严重的提请财政部门将其列入不良行为名单，在一至三年内不得参加政府采购活动，并予以通报。

13.6 采购人及代理人对未成交的供应商不作未成交原因的解释。

13.7 所有响应文件都将作为档案保存，不论成交与否，代理人均不退回。

14、编写评审报告

14.1 磋商小组根据磋商过程和结果编写评审报告。

15、签订合同

15.1 成交供应商应当自成交通知书发出之日起三十日内，与采购人签订政府采购合同，所签订的合同不得对采购文件和响应文件作实质性修改。

15.2 采购人不得向成交供应商提出任何不合理的要求作为签订合同的条件，不得与成交供应商私下订立背离合同实质性内容的协议。

15.3 除不可抗力等因素外，成交通知书发出后，采购人改变成交结果，或者成交供应商拒绝签订政府采购合同的，应当承担相应的法律责任。

15.4 成交供应商除发生法律规定的不能预见、不能避免并不能克服的客观情况外不得放弃或拒绝签订合同的。放弃或拒绝签订合同的，财政部门视情将其列入不良行为名单，在一至三年内不得参加南京市政府采购活动。

15.5成交供应商拒绝签订政府采购合同的，或因不可抗力或者自身原因不能履行政府采购合同的，采购人可以视情与排位在成交供应商之后第一位的成交候选供应商签订政府采购合同，依次类推；也可以重新开展采购活动。

15.6 政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

- 六、询问、质疑、投诉和诚实信用

16、询问

16.1 供应商对采购活动事项有疑问的，可以向代理人提出询问，代理人将在两个工作日内作出答复，但答复的内容不涉及商业秘密。

17、质疑

17.1质疑供应商是指直接参加本次采购活动的供应商，未参加采购活动的供应商或在采购活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑不予受理。

17.2 供应商认为采购文件、采购过程和成交结果使自己的合法权益受到损害的，可以在知道或者应当知道其权益受到损害之日起七个工作日内，将质疑文件原件送达江苏仁合中惠工程咨询有限公司。

17.3上述应知其权益受到损害之日是指：

（1）对磋商文件提出质疑的，为磋商文件公告期限届满之日起计算；

（2）对采购过程提出质疑的，自采购程序环节结束之日起计算；

（3）对成交结果提出质疑的，自成交结果公告期限届满之日起计算。

17.4 质疑文件应包括以下主要内容，并按照“谁主张、谁举证”的原则，附上相关证明材料。否则，代理人不予受理：

（1）质疑项目名称、项目编号、包号、采购公告发布时间、磋商时间；

（2）提起质疑的日期、具体的质疑事项及事实根据（具体条款）；

（3）认为自己合法权益受到损害或可能受到损害的相关证据材料。

（4）质疑供应商名称、地址、邮编、联系人、联系电话（包括座机、手机、传真号码等）；

（5）质疑函应当署名，质疑人为自然人的，应当由本人签字并附有效身份证明；质疑人为法人或其他组织的，应当由法定代表人签字并加盖单位公章。

（6）供应商委托代理质疑的，应当提交授权委托书，并载明委托代理的具体权限和事项。

17.4 采购人（代理人）在收到供应商的书面质疑后将及时组织调查核实，在七个工作日内作出答复，并以书面通知质疑供应商和其他有关供应商，答复的内容不涉及商业秘密。代理人遵循“谁过错谁负担”的原则，有过错的一方承担调查论证费用。

18、投诉

18.1 质疑供应商对采购人（代理人）的答复不满意，或代理人未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向采购项目同级财政部门投诉。

19、诚实信用

19.1 供应商之间不得相互串通磋商报价，不得妨碍其他供应商的公平竞争，不得损害采购人和其他供应商的合法权益。

19.2 供应商不得以向采购人（代理人）工作人员、磋商小组成员行贿或者采取其他不正当手段谋取成交。经查实供应商有此行为的，政府采购管理部门将供应商列入不良行为记录名单，按照《政府采购法》有关规定处理。

19.3 供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得虚假质疑和恶意质疑，并对质疑内容的真实性承担责任。一经查实，采购人（代理人）有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚并在网站上予以公示。如果供应商或者其他利害关系人通过捏造事实、伪造证明材料等方式提出质疑，干扰政府采购活动正常进行的，属于严重不良行为，采购人（代理人）将提请财政部门将其列入不良行为记录名单，并依法予以处罚。

19.4 供应商不得虚假承诺，否则，按照提供虚假材料谋取中标成交处理。

19.5 供应商应自觉遵守磋商纪律，扰乱磋商现场秩序的，属于失信行为，根据《江苏省政府采购供应商监督管理暂行办法》，失信行为将被记入供应商诚信档案。

七、磋商费用

20.1 供应商应承担所有与准备和参加磋商有关的费用，无论采购结果如何，采购代理机构和采购人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

20.2 本项目的评审费均由成交供应商承担，评审费由委托采购代理机构先行垫付，在领取成交通知书前向采购代理机构支付。

- 第三章 评审标准

- 总则

本工程评审坚持“公开、公平、公正、择优”的原则采用综合评估法，以打分的方法衡量响应文件是否最大限度满足采购文件的要求，当出现并列最高综合得分时，以磋商报价低者优先成交；如磋商报价仍一致时，以实施方案得分高者优先成交。

- 评审细则如下：

| 序号 | 评分因素 | 评审标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格 | 采用低价优先法计算，即满足采购文件要求且磋商报价最低的磋商报价为评审基准价，其价格分为满分。 其他供应商的价格分统一按照下列公式计算:磋商报价得分=(评审基准价/磋商报价)×30（小数点保留两位） | 30 |
| 2 | 实施方案措施 | 1.实施前期准备、实施任务部署、实施现场布置、实施方法、施工重难点的把握及相应措施、安装调试及检验验收方案；（方案针对性强得10分，较合理得8分，一般得6分，较差的得4分，无不得分；无此项得0分）。 | 10 |
|  |  | 2.施工重难点的把握及相应措施、安装调试及检验验收方案；（方案针对性强得10分，较合理得8分，一般得6分，较差的得4分，无不得分；无此项得0分）。 | 10 |
|  |  | 3.项目设计可行方案、拟投入的主要施工机械和工具、项目组人员配备等方案；（方案针对性强得10分，较合理得8分，一般得6分，较差的得4分，无不得分；无此项得0分）。 | 10 |
|  |  | 4.项目实施进度计划及工期保障措施；（方案针对性强得10分，较合理得8分，一般得6分，较差的得4分，无不得分；无此项得0分）。 | 10 |
|  |  | 5.质量保证措施、安全生产保证措施、文明施工及环境保护措施；（方案针对性强得10分，较合理得8分，一般得6分，较差的得4分，无不得分；无此项得0分）。 | 10 |
| 3 | 企业业绩 | 供应商提供自2022年1月1日以来（以签订合同时间为准）承担过类似业绩的，有一项得5分，本项最多得10分，没有不得分（提供合同复印件并加盖公章，合同的关键内容能反映相关信息）。 | 10 |
| 4 | 项目负责人 | 拟投入的项目负责人具有工程师职称的得1 分，具有高级工程师及以上职称得3分，满分3分。（提供职称证书复印件加盖公章，供应商为上述人员缴纳的近六个月（2025年1月-2025年6月）社保缴纳证明材料，未提供或提供不全不得分。） | 3 |
| 5 | 信用认证 | 供应商企业信用管理等级为A级得1分，AA级得2分，AAA级得3分，（提供证书复印件加盖公章，无不得分）。 | 3 |
| 6 | 售后服务情况 | 产品质量保修服务及售后服务方案；根据方案详细、科学、合理，可操作性（方案针对性强得4分，较合理得3分，一般得2分，较差的得1分，无此项得0分） | 4 |
| 合计（100分） |  |  |  |

三、其它说明

1、所有证书及合同业绩均以有效的证明文件的复印件加盖公章为依据，原件备查，当复印件不清晰时需要提供原件备查，不能提供者该项不得分。

2、对国家认定的节能产品和环保产品分别给予最终报价的5%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审（节能、环保产品必须纳入“中国政府采购网http://www.ccgp.gov.cn/”等官方网站“节能、环保产品查询系统”，且以提供的有效的证书复印件）。

3、根据“关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知”（财库〔2020〕46号）的规定对符合规定的小微企业报价给予10%（工程类为 3%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。

小企业（含小型、微型企业）应当同时符合以下条件：

（1）供应商为小企业，且符合中小企业划分标准；

（2）提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他小企业制造的货物。如果提供的货物为大中型企业注册商标的货物，视同大中型企业。

（3）提供政府主管部门对小企业（含小型、微型企业）认定证明。

4、评审委员会不保证有效报价最低的供应商成交。

5、所有认证、证明和业绩均以有效的证明文件的复印件为依据（要求提供原件的除外）。

6、若供应商提供虚假资料，一经查实作无效文件处理。上述评分办法均以磋商文件、评委的判断为准。

- 项目采购需求

一、项目名称：升州路16号大院配电房改造项目

二、工程内容及项目说明

- 详见采购清单附件

- 技术要求

- 、配电设备使用条件

环境温度：-5～40℃

相对湿度：90%（+25℃时）

- 、低压开关柜

供应商应提供高水平的设备，开关柜的柜型应能代表近10年内的国际先进水平，在国内相应行业拥有良好业绩，证明是成熟可靠的产品。

  - 低压开关柜技术要求

- 额定工作电压：380V

- 额定频率：50Hz

- 额定电流：水平母线电流不小于进线断路器额定电流，垂直母线电流满足系统要求

- 额定绝缘电压：660V

- 额定冲击耐受电压：6kV

- 额定短时耐受电流：30kA/1S

- 外壳防护等级：IP30

  - 标准及规范

低压配电柜应符合下列标准进行设计与制造。

GB7251.1-2013 《低压成套开关设备和控制设备第一部分：总则》；

GB7251.12-2013《低压成套开关设备和控制设备第一部分：成套电力开关和控制设备》；

GB4208-2008  《外壳防护等级(IP代码)》；

GB7947-1997  《导体的颜色或数字标识》；

GB/T2682-1981《电工成套装置中指示灯和按钮的颜色》；

GB/T3047.1-1995  《高度进制为20mm的面板、架和柜的基本尺寸系列》

CECS49-1993  《低压成套开关设备验收规程》；

GB4026-1992  《电器接线端子的识别和字母数字符号标注接线端子通则》

GB5169.4-1985 《电工电子产品着火危险试验灼热丝试验方法和导则》；

  - 柜体结构

开关柜型式为直立式、落地安装的金属封闭型低压开关柜，综合考虑可靠性、便捷性和经济性要求，配电回路安装在抽屉柜中。为保证使用安全性，禁止使用1/4抽屉单元。在原配电室升级改造低压柜，不可移动回路的安装位置，以免造成电缆长度不足的问题。

开关柜外形应平整美观，柜架应采用冷轧钢板或优质敷铝锌板拉伸成型后用螺栓组装而成,面板采用冷轧钢板静电喷塑。当柜后门宽大于800mm时应开双扇门。柜架和面板应有足够机械强度和刚度，应能承受所安装元件及短路时所产生的机械应力和热应力，并应考虑防止构成足以引起较大涡流损耗的磁性通路，不能因设备的吊装、运输等情况而影响设备的性能。

应利用金属隔板将开关柜分成单独的隔室或封闭的防护空间。

抽屉单元带有导轨和推进机构，设有运行、试验和分离位置，且有定位机构。抽屉在试验位置时，一次回路有可见断点，保证人员的绝对安全。同类型抽屉具有互换性，一旦发生故障，可以在系统供电情况下更换故障开关，迅速恢复供电。

抽屉从工作位置拉到试验位置时，二次系统的连接不应中断，有效确保通讯的稳定性和实时性。

采用通风孔散热时，通风孔设计和安装应使得当熔断器、断路器在正常工作或短路情况时没有电弧或可溶金属喷出，通风孔设置不应降低设备的外壳防护等级。

设备的布置应方便操作，在任何情况下不应妨碍良好的运行性能，柜内空间应满足电缆接线、检修要求。开关柜端部结构、母线排和电线电缆敷线槽的布置，应考虑便于扩建。

开关柜应具有内部燃弧故障耐受能力，当出现内部燃弧故障时，开关柜隔室的结构应能承受三相短路产生的电弧或游离气体所产生的压力而不造成损坏，并且防止电弧对操作人员造成伤害。

开关柜电缆出线均采用后连接，开关柜宽度应大于等于600mm，深度为1000mm。

  - 母线

正常的温升、绝缘材料的老化和正常工作时所产生的振动不应造成载流部件的连接有异常变化，尤其应考虑到不同金属材料的热膨胀和电解作用以及实际温度对材料耐久性的影响。

主母线和分支母线应由螺栓连接的高导电率的铜排制成，符合规定的载流量。螺栓连接的方法，应在不限制使用寿命的期间内，从标准的额定环境温度到额定满载温度范围内，螺孔周围的初始接触压力应大体保持不变。

主母线支持件和母线绝缘物，应为不吸潮、阻燃、长寿命的并能耐受规定的环境条件产品。在设备的使用寿命内，其机械强度和电气性能应基本保持不变。所有导体的支持件，应能耐受相当于它所接的断路器的最大额定开断电流所引起的应力等动热稳定的要求。

接地母线应由螺栓连接的高导电率的铜排制成。接地母线应用螺栓接在每一面开关柜的框架上。

低压开关抽屉柜体应具有为防止功能单元插拔操作过程中对母线的磨损和破坏的相关措施，避免对母线系统的直接操作，同时也要保证良好的互换性和快速加装能力。

中性母线应采用与相线相同的绝缘等级，绝缘物的额定电压为660V。

  - 断路器

    - 元器件选用

所有受电主开关和馈电开关，应使用同一公司同一品牌的产品。

    - 断路器安装方式

框架断路器采用框架式（ACB）抽出安装，塑壳断路器要求采用固定式安装。

  - 测量仪表

进线及母联单元: 安装电力线路监控仪，须能测量电流、电压、有功功率、无功功率、视在功率、功率因数、累积电度、有功电度、无功电度；装有RS-485通信接口，Modbus通信协议。

馈出单元：安装电力线路监控仪，须能测量全电力参数测量，装有RS-485通信接口，Modbus通信协议。

  - 接线

    - 端子

控制、测量表计和继电器等端子排均应为防潮、防过电压、阻燃、长寿命端子排。端子排具有隔板、标志牌和接线螺钉。

当柜内有二个及以上单元时，端子排应按单元分开排列，以免混排。

连接到一个端子桩头的导线不应多于一根。对内部连线，在需要跳线的地方，可以接两根导线。端子排上的导线固定采用平头铜螺丝。

控制回路的导线均应选用截面不小于1.5mm2的多股铜绞线，其中电流互感器二次侧电流导线截面不小于2.5mm2，导线两端均要标以编号，导线任何的连接部分不能焊接。

抽屉二次接线采用插入式结构，并且柜内设备机械配合和间隙应符合机械和电气距离的要求，控制和操作灵活、可靠。对于抽屉柜内电气联锁，控制回路的接线应进行严格检查，以保证回路的接线正确性，完整性。

控制回路与母线间应有适当的间距。

  - 检查和试验

所有的低压配电柜和控制柜应按总要求在制造厂进行检查和试验以表明其运行性能以及设备、材料和结构在电气、机械上的完整性。业主会根据需要，随时到制造厂检查配电柜生产进度和生产状况，制造厂应给予配合。

已经鉴定不定期的型式试验可供业主复查和确认，所制造的低压配电柜和控制柜应与型式试验的设备具有相同的质量和标准。

成套柜的安装应符合机械闭锁、电气闭锁应动作准确、可靠；动触头与静触头的中心线应一致，触头接触紧密；二次回路辅助开关的切换接点应动作准确，接触可靠；柜体、框架的接地应良好。

盘、柜的漆层应完整，无损伤。安装于同一室内且经常监视的盘、柜，其盘面颜色宜和谐一致。

  - 详细设计和培训

成交供应商应积极配合设计院和业主完成高压配电柜的详细设计工作，业主会根据设计进度和需要召开1～2次设计联络会，地点待定，成交供应商应积极响应。

成交供应商有责任和义务为业主提供技术培训，以保证设备能够正常安装、使用、检修和维护。培训时间和人数由双方协商，地点待定。

成交供应商在参加设计联络和培训期间的交通和食宿费用自理。

  - 主要设备、材料品牌参考一览表

主要元器件建议品牌表

| 序号 | 名称 | 推荐品牌厂家 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 框架断路器 | 施耐德 （MT系列） | ABB （Emax系列） | 西门子 （3WL列） |
| 2 | 塑壳断路器 | 施耐德 （NSX系列） | ABB （Tmax系列） | 西门子 （3VA系列） |
| 3 | 电力仪表 | 国电南瑞 | 国电南自 | 东大金智 |
| 4 | 后台系统 | 国电南瑞 | 国电南自 | 东大金智 |
| 5 | 浪涌保护器 | 江苏恩格 | 安科瑞 | 斯菲尔 |
| 6 | 电流互感器 | 江苏科兴 | 浙江东华 | 苏州合昌 |
| 7 | 指示灯、按钮 | 上海二工 | 浙江正泰 | 江阴新长江 |
| 8 | SVG补偿 | 拉赛电气（上海） | 安徽晨亿科技 | 南京安网电气 |

注：1、供应商所投产品（包括元器件）须满足设计图纸技术要求、技术文件和有关法规规范的要求，

品牌系列档次要求不低于设计图纸中所用品牌系列档次，并在响应文件中注明响应品牌、型号。

  - 其他

当本技术规范和招标图纸中技术参数出现不一致时，以本技术规范中的技术参数为准。

3、供应商均须满足此项要求：①承诺响应文件中的重要内容没有失实或者弄虚作假；②承诺确保该项目符合南京市供电部门的验收要求，通过供电部门验收，确保按时送电，否则承担由此造成的全部损失。

四、其他要求说明

（一）供应商需承诺提供的全部设备、材料技术性能完全符合采购文件的技术要求，承诺在响应文件中说明的技术指标、产品资料、服务承诺、实施方案等是真实的。

（二）施工质量应符合采购文件及国家相关规范的要求。在实施过程中如发现技术指标、产品资料与采购文件中要求不符，采购人有权或要求成交供应商无条件更换符合采购文件技术要求的产品或取消成交供应商的成交资格或解除合同，供应商需无条件同意采购人及相关部门的处理。

（三）供应商需提供质量承诺和售后服务承诺。

（四）供应商不得将本项采购合同任务分包或转包。

（五）供应商须承诺，成交后安排专人负责项目预决算、施工资料管理等工作。

（六）项目经理每周在现场不少于5天，每天不少于8小时，未经采购人批准不得更换。供应商须在响应文件中提供该项要求的承诺书。

（七）本工程磋商供应商需按采购文件规定的要求完成拆除、运输、维护、保养等全部工作。磋商供应商应补充本采购文件中未描述的、保证维护保养效果的其他必要的内容，所有费用应计入磋商总价，否则视为免费提供。

（八）采购人有权因工程实际情况需要增加或取消部分工程，供应商应接受且不得借机调整单价，否则视为供应商违约，并赔偿由此造成的损失；同时供应商不得以此为理由顺延工期。

五、售后服务要求

（一）免费质保期：按工程质量保修书保修条款执行。

（二）售后服务要求

1、供应商应当在接到维修通知起12小时内派人维修。供应商不在约定期限内派人维修的，采购人可以委托他人修理，费用由供应商承担。

2、发生紧急抢修事故的，供应商在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。

3、维修费用由造成质量缺陷的责任方承担。

4、成交后，供应商应在获取成交通知书时出具制造商加盖公章的质保承诺函。

六、竣工验收要求

（一）所有资料应一式三份装订成册，作为竣工资料归档备用，包括竣工图纸、施工的过程资料等。

（二）上述条件具备后，成交供应商应向采购人提交竣工验收申请报告，采购人收到申请报告后需在一月内答复中标单位，确定工程竣工验收日期。

（三）工程质量应符合设计要求，且满足国家相关规范并得到采购人的认可方可办理竣工移交手续。

七、特别说明

（一）采购文件中的工程量清单仅是为实现改造目的的主要材料，各供应商应根据采购文件和要求提出详细的施工方案，并根据各自的深化设计图纸，补充和完善响应的材料选择、工艺方式。如果供应商未能在响应文件中说明，则被视为已包含在采购内容及相应报价内。

（二）所有的材料使用量、工程量统计，各供应商应充分理解，除非采购人提出变更否则不得调整，漏项视同优惠，并已包含在磋商总价内。

（三）成交供应商需提供详细的项目进度计划表，供采购人审批。

（四）工程质量须满足采购文件及相关规范的要求；施工所使用的材料满足规范的要求，并为正规厂家合格产品，采购人有权对供应商进场材料进行多次抽检，无论检测结果如何检测费用均由供应商承担，若检测不合格采购人有权解除合同并追究相关损失。

（五）如果成交供应商拒不更换不达标的材料，采购人有权解除合同并追究成交供应商的责任，由此造成的任何损失都由成交供应商承担。

（六）如成交供应商在本项目施工过程中未严格履行农民工工资监控制度，对施工工人工资发放监管不力，引发欠薪事件，导致施工工人采用极端方式讨薪，造成较为恶劣的社会影响的，将提请建设主管部门对其进行处罚。

- 报价说明

1、供应商一旦成交，所报价的工程量清单以及综合单价非采购人原因将不再调整。

2、报价应包含完成本项目发生的所有含税费用，供应商的任何错漏、优惠、竞争性报价不得作为减轻责任、减少服务、增加收费、降低质量的理由。

3、报价时工程量清单与设计方案不符的以工程量清单为准。报价内容与本项目工量清单内容不符的按无效投标处理。

- 第五章 合同草案条款

（以下为成交后签定本项目合同的通用条款，成交供应商不得提出实质性的修改，关于专用条款将由采购人与成交供应商结合本项目具体情况协商后签订。）

第一部分 协议书格式

甲方（发包人）：江苏省交通运输厅

乙方（承包人）：

丙方（监管方）：江苏省机关事务管理局

依照《中华人民共和国民法典》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，三方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。

一、项目概况

- 工程名称： 升州路16号大院配电房改造项目

- 工程内容： 升州路16号大院配电房改造项目施工 （具体内容详见清单编制说明及工程量清单）

- 二、合同工期

工期总日历天数：       日历天（从合同签订之日起计算）。

三、质量标准

国家标准、行业标准、工程所在地的地方性标准，以及相应的规范、规程等。

四、签约合同价与合同价格形式

1.签约合同价为：人民币（大写 ：         ） ，(￥            元)

2.合同价格形式：固定单价合同。

五、相关联系人

甲方联系人：            电话：              ；

乙方项目负责人：        电话：              ；

丙方联系人：            电话：              。

六、合同文件构成

1、本合同协议书

2、本合同专用条款

3、明确双方权利、义务的纪要、协议

4、本合同通用条款

5、响应文件、磋商文件和成交通知书

6、标准、规范及有关技术文件、技术要求

7、施工图纸

8、工程预算书、工程量清单

三方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。

- 承本协议书中有关词语含义与本合同第二部分《通用条款》中分别赋予它们的定义相同。

- 承包人向发包人及监管方承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。

- 监管方向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。

- 十、合同生效，

本合同自三方约定盖章、签字后生效。

十一、合同份数

本合同一式九份，甲方执三份，乙方执三份，丙方执三份，均具有同等法律效力。

甲方：（公章）           乙方：（公章）            丙方：（公章）

住      所 ：            住      所 ：             住   所 ：

法定代表人：              法定代表人：              法定代表人：

委托代表人：              委托代表人：              委托代表人：

电      话 ：            电      话 ：             电   话 ：

传      真 ：             传      真 ：             传   真 ：

开 户 银 行 ：            开 户 银 行 ：            开 户 银 行 ：

账       号 ：            账   号 ：                账      号 ：

邮 政 编 码 ：            邮 政 编 码 ：            邮 政 编 码 ：

第二部分  通用条款

执行住房城乡建设部建设工程合同（GF-2017-0201）的相关要求

第三部分  专用合同条款

一、词语定义及合同文件

1、合同文件及解释顺序

合同文件组成及解释顺序：（1）本合同协议书（包括三方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件）；（2）成交通知书；（3）响应文件及其附件；（4）磋商文件；（5）本合同专用条款；（6）本合同通用条款；（7）标准、规范及有关技术资料；8）施工图纸；（9）工程量清单及工程预算书。

2、语言文字和适用法律、标准及规范

2.1 本合同使用汉语。

2.2 适用法律和法规需要明示的法律、行政法规：

本工程使用中华人民共和国和地方现行的法律、行政法规、规章。

2.3 适用标准、规范

适用标准、规范的名称：

中华人民共和国住房和城乡建设部颁发的现行的有关标准、规范及省、市有关规定。

发包人提供标准、规范的时间：

承包人自备国内现行适用的标准、规范。

国内没有相应标准、规范时的约定：

另行商定

3、图纸

3.1 发包人向承包人提供图纸日期和套数：/

发包人对图纸的保密要求：

未经发包人同意不得向承包人以外的人员泄露有关图纸内容。

使用国外图纸的要求及费用承担：

无约定。

二、三方一般权利和义务

4、工程师

4.1 监理单位委派的工程师

姓名：             职务：

发包人委托的职权：工程建设项目施工过程中质量、进度、投资控制，有效的合同管理、信息管理，施工过程中的各种协调配合以及安全生产的监督和管理。

需要取得发包人批准才能行使的职权：设计变更、工期、造价变动等文件的确认需有发包人现场代表与总监理工程师共同签署方生效。

4.2 发包人派驻的工程师

姓名：                职务：

职权：1、协调监理单位与承包人的工作关系。2、签署设计变更、工期、造价变动等文件。3、进行质量、进度、投资总控制。

4.3 不实行监理的，工程师职权： 无

5、项目经理

姓名：                 证号：

职权：项目管理

响应文件中明确的项目经理和专职安全员不得变更，否则发包人有权解除合同，并追究由此带来的发包人的一切损失。项目经理本人每天至少 8 小时，每周不少于 6 天在本工程现场工作，且必须参加每周召开的例会并接受发包人代表和监理总监的监督，有事须书面请假。发包人发现项目经理、专职安全员不在本工程现场工作，发包人有权按每天每人 2000 元人民币的标准扣罚，连续五天不在现场，发包人有权解除合同，追究违约责任。

6、发包人工作

6.1 发包人应按约定的时间和要求完成以下工作：

（1）施工场地具备施工条件的要求及完成的时间：

计算工期前将施工现场地表面各种障碍物清除。

（2）将施工所需的水、电、电讯线路接至施工场地的时间、地点和供应要求：

(一)发包人在施工现场为承包人提供电源到施工现场范围内，由承包人自备合格电表计量，从计量柜至用电设备的线路安装由承包人负责实施，安装费、线路购置费、电费及用电耗费由承包人支付。

(二)发包人将水管引至施工现场范围内，其费用（含属于发包人的水表）由发包人支付。从发包人水表至施工各用水点的管路安装、布置由承包人负责实施，其安装费、管材购置费及水费由承包人支付，承包人应再安装一套合格的水表进行独立计量。

（3）施工场地与公共道路的通道开通时间和要求：计算工期前负责施工道路的畅通。

（4）工程地质和地下管线资料的提供时间：无。

（5）由发包人办理的施工所需证件、批件的名称和完成时间：计算工期前办妥相关开工手续。

（6）水准点与座标控制点交验要求：

开工前提供水准点与坐标控制点，按施工图由发包人、承包人、监理现场交验。交验后，承包人应妥善保护场内水准点及控制点，任意破坏或遗失应由承包人承担引起的一切后果及其费用。

（7）图纸会审和设计交底时间：

现场另行确定。

（8）协调处理施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木的保护工作：督促承包人做好保护工作。

承包人需弄清施工区域所有管线位置，发现问题应及时报告监理、发包人、设计院，由设计院会同有关部门出具解决方案，否则承担一切产生的损失和后果。

（9）三方约定发包人应做的其他工作：

协商处理。

6.2 发包人委托承包人办理的工作：

届时由发包人委托。

7、承包人工作

7.1 承包人应按约定时间和要求，完成以下工作：

（1）需由设计资质等级和业务范围允许的承包人完成的设计文件提交时间：

无。

（2）应提供计划、报表的名称及完成时间：

进场后一周内分别向发包人及监理方提供详细的施工进度计划、承包人购材料 进场计划及用款计划等资料。以上计划及报表必须经监理工程师签字认可后报发包人。监理工程师或发包人现场代表依据本合同所作的各项批准或认可，并非免除承包人所承担的任何责任。

（3）承担施工安全保卫工作及非夜间施工照明的责任和要求：

承包人应按照规定负责施工现场的安全保卫工作及施工照明，遵守南京市建设工程施工管理规章制度，按规定办理各种施工手续，负责施工人员的治安教育和管理工作，费用已包含在磋商报价中。由此发生事故和罚款，均由承包人承担。

（4）向发包人提供的办公和生活房屋及设施的要求：

无。

（5）需承包人办理的有关施工场地交通、环卫和施工噪音管理等手续：

按有关规定办理上述手续，费用由承包人承担，含在磋商报价中。

（6）已完工程成品保护的特殊要求及费用承担：

竣工移交前成品保护由承包人负责，费用由承包人承担。

（7）施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木的保护要求及费用承担：

做好施工场地邻近建筑及施工区域综合管网等保护和观测工作，费用由承包人承担，含在磋商报价中，因本项目造成的财产和人身损失，由承包人承担一切责任和费用。

（8）施工场清洁卫生的要求：

承包人所有人员进入工地后保持工地内及周围环境整治，按照南京市施工现场管理规定执行。施工中不得影响发包人的正常工作和周边环境，做到文明施工、规范施工。建筑垃圾应及时收集在规定位置，及时清运，不得堆积。若承包人不能及时清运或清运不净，发包人将根据实际运量费用双倍对承包人进行处罚。对原地板、地砖、吊顶、木门、电梯等成品采取必要的保护措施，费用含在磋商报价中。

（9）三方约定承包人应做的其他工作：

ａ．承包人负责市容、环保、交通、渣土、派出所、街道等部门和周边居民单位的协调工作，发包人协助，费用由承包人承担。

ｂ．承包人应按发包人的指令，完成发包人要求的对工程内容任何的增加和删减。发包人对合同范围外的工程变更，承包人应接受并予以施工，所发生的费用经发包人核实后纳入工程结算。如承包人拒不执行发包人指令或工程变更，发包人有权直接在承包人当期工程款中扣除壹万元/次违约金。

ｃ．在施工过程中，必须配合发包人的其他专业施工需要，积极进行现场调整，按发包人要求提供工作面和作业时间，配合其他专业施工。

ｄ．承包人应积极主动核对图纸中的标高、轴线、预留洞口尺寸等技术数据，充分理解设计意图。若由于明显的设计图纸问题（例如尺寸标注不闭合、文字标识相互矛盾等）和发包人（包括监理）不正确的指令，承包人发现后有口头或书面告知义务，否则造成工程质量、安全、进度损失，也不能免除承包人的责任。

ｅ．承包人应按照政府相关规定，建立健全雇员工资发放和劳动保障制度。如因雇员的工资发放和劳动保障制度不健全而引发纠纷，发包人有权终止施工合同。

f.发包人不提供食宿，现场不允许开火。承包人自行解决，费用已经包含在报价中，现场条件需服从发包人和监管方管理。

8、监管方：江苏省机关事务管理局

监管方的权利和义务：

（1）协助发包人对施工的质量、进度进行管理；

（2）控制维修标准，对现场签证、暂定价、设计变更等进行审核把关；

（3）按合同约定审核支付工程款。

三、施工组织设计和工期

9、进度计划

9.1 承包人提供施工组织设计（施工方案）和进度计划的时间：

图纸会审及设计交底后一周内。

工程师确认的时间：

收到承包人资料 5 天内予以确认。

9.2 群体工程中有关进度计划的要求：

另行约定

10、工期延误

10.1 三方约定工期顺延的其他情况：

由于发包人原因和国家行政机关要求停工（非承包人的责任），工期顺延。

四、质量与验收

11、隐蔽工程和中间验收

11.1 三方约定中间验收部位：

国家和南京市质检部门明确要求中间验收的部位。此外，发包人有权要求对本工程任何部位进行中间验收。验收合格后方可施工，否则责令承包人停工，所造成的工期延误由承包人负责。

12、工程试车

12.1 试车费用的承担：

由承包人承担

五、安全施工

a、进入施工现场的各类安全防护由承包人统一协调管理，安全责任由承包人承担，费用包含在磋商报价中。

b、承包人负责进入现场施工人员及财物安全，发生任何伤亡事故与发包人无关，承包人自行解决，并承担所有责任。

c、承包人应合理安全使用水、电等设施，否则引起的一切责任由承包人承担。

d、承包人必须严格按照相关规范和操作规程施工，否则引起的一切责任和损失由承包人承担。

e、安全员必须专职，每天至少 8 小时，每周不少于 6 天在本工程现场工作，且必须参加每周召开的例会并接受发包人代表和监理总监的监督，有事须书面请假。对工程安全工作负有一切责任。

六、合同价款与支付

13、合同价款及调整

13.1 本合同价款采用 固定单价合同 方式确定。

（1）采用固定单价合同，合同价款中包括的风险范围：

①本工程量的计取依据按照实际施工完成的工程量进行计量。工程量清单项目的项目特征与磋商报价中的相同的，按磋商报价的综合单价计算；

②磋商报价中没有综合单价的新的工程量清单项目，按《建设工程工程量清单计价规范》、参考或参照《江苏省建筑与装饰工程计价表》中的人工、材料、机械台班耗用量、磋商报价时的人工、机械台班单价、管理费、利润等费用标准及材料价格（无磋商报价的材料按市场价）计算，其相应综合单价由承包人提出，经发包人确认后作为结算的依据。

（2）风险费用的计算方法：

已含在磋商报价内，不予调整。

（3）风险范围以外合同价款调整办法：

发包人认可的工程内容或工程数量的变更。承包人磋商时是在仔细阅读磋商文件、技术规范等前提下，结合结此工程的风险分析，作出自己的磋商报价的。本工程单价固定，合同价款已包括承包人为充分履行本合同而应支付或可能支付的一切费用及其合理利润，仅以下情况结算时调整：设计变更、现场签证。其他原因不再调整结算价。由于设计变更部分、额外增加部分以及签证部分造成新增的工程量清单综合单价的结算原则为：（1）磋商文件中已有适用于变更工程的综合单价，按磋商文件中已有的综合单价结算；（2）磋商文件中有类似于变更工程的综合单价，按磋商文件中已有的类似综合单价作相应调整后结算；（3）磋商文件中无类似综合单价，结算原则为：由承包人依据《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）、《江苏省 2009 年修缮定额》、供应商所报的人工、材料、机械价格、取费费率并参考原子目磋商报价与对应标底综合单价相比的同等优惠让利幅度编制综合单价及分析，经监理、发包人及审计部门审定后作为结算依据；（4）措施项目清单中的费用无论工程量是否发生变化、设计图纸是否发生变更，结算时将不得调整，这些费用在整个工程中是包干的。

13.2 三方约定合同价款的其他调整因素：

无

14、工程预付款

监管方向承包人预付工程款的时间和金额或占合同价款总额的比例：

合同签订后承包人进场一周内支付本工程合同价的 30 %作为预付款（扣除暂列金、暂估价）。

扣回工程预付款的时间、比例：

无

15、工程量确认

15.1 承包人向工程师提交已完工程量报告的时间：

每月 5 日将上月完成的合格的工程量送发包人和监理，其余按通用条款第 25 条执行。

16、工程款（进度款）支付

三方约定的工程款（进度款）支付的方式和时间：

（1）工程验收达到合同约定标准后经跟踪审计初步计量确认原清单内容基本完成后支付至合同价的80%(扣预付款、暂列金)，工程结算并经审计后，承包人提交审核通过后的竣工资料后，监管方付至审计价的97%；

（2）按审定结算价的3%作为质量保证金，质量保证金在缺陷责任期届期满后14天内付清（不计利息）。

（3）监管方支付给承包人的工程预付款及进度款，承包人只能用于本工程有关的劳力、材料、机械等费用。监管方有权对承包人工程款的使用进行监督，如工程预付款及进度款用于支付与本工程无关的费用，监管方将立即停止付款。（付款时，承包人必须设立以法人单位为开户的帐户作为本项工程专用帐户，保证专款专用，否则监管方将不予付款。监管方每次付款前，承包人必须开具等额正规发票，否则监管方有权拒绝付款且不承担违约责任。）

注：以上付款均需省财政拨款后方能实施。

（4）监管方每次付款前，承包人必须开具等额正规发票，否则监管方有权拒绝付款且不承担违约责任。

17、发包人供应

17.1 无。

18、承包人采购材料设备

18.1 承包人采购材料设备的约定：

承包人按发包人和监管方指定的材料品牌及生产厂家自行采购，质量必须符合设计、相关标准、规范及有关规定的要求，进场前必须完备报验手续，经总监、发包人认可方可进场，未经认可的材料一律不得进场和使用，否则造成损失由承包人负责。

本工程中暂估价的材料，发包人、监管方保留甲供的权利。

本工程按质监、消防等部门要求的相关材料检验试验等检测费由供应商包干，由供应商自主报价包含在综合单价或措施项目费中，结算时不作调整。

七、工程变更

19.1 施工中发包人需对原工程设计进行变更，由发包人或监理向承包人、监管方发出变更通知，若上述变更非承包人责任造成，因变更导致合同价款的增减及造成的承包人损失，由业主承担，延误的工期相应顺延。

19.2 施工中承包人不得擅自对原工程设计进行变更。因承包人擅自变更设计发生的费用和由此导致业主的损失，由承包人承担，延误的工期不予顺延。

19.3 承包人在施工中提出的合理化建议涉及到对设计图纸或施工组织设计的更改及对材料、设备的换用，须报设计师同意并经监理工程师审查，在报请业主、监管方代表批准后，方可组织实施。未经批准擅自更改或换用时，承包人承担由此发生的费用，并赔偿业主的有关损失，延误的工期不予顺延。

19.4 承包人对设计变更、签证资料必须经设计师、监理同意，报发包人、监管方确认，隐蔽性工程的变更签证要在隐蔽前或 3 日内办理完，其他变更签证 7 日内办理，逾期签证发包人不予受理。

20.确定变更价款

20.1 变更合同价款按下列方法进行：

（1）工程量发生变化时如合同中已有与变更工程一致的项目价格，按合同已有的综合单价执行；

（2）工程量发生变化时合同中已有与变更工程相似的项目价格，参照类似的价格进行调整。

（3）如合同中没有与变更工程相同的项目，由承包人进行单价分析，经监理工程师审核并报业主、监管方批准后执行。

无论工程量增减多少，均按上述方式进行结算。

八、竣工验收与结算

21、竣工验收

21.1 承包人提供竣工图的约定：

承包人应在工程竣工后一个月内提供叁套完整的竣工图和竣工结算及其他资料，否则监管方不予支付剩余工程款并每延迟一天按日向发包人支付合同价格万分之五的违约金。

21.2 中间交工工程的范围和竣工时间：

竣工时间以发包人组织的竣工验收合格日期为准。工程竣工验收后，施工单位的管理和施工人员、材料、设备必须在七天内全部退出现场，每延迟一天退场罚款2000 元。

九、违约、索赔和争议

22、违约

22.1 本合同中关于发包人违约的具体责任如下：

按通用条款执行。

22.2 本合同中关于承包人违约的具体责任如下：

本合同通用条款约定承包人违约承担的违约责任：

合同工期按承包人响应文件中的自报工期，如工期延误，应承担违约责任、并向监管方支付违约金，支付办法按合同工期每延误一天应向发包人支付 2000元违约金。此赔偿费的支付不能解除承包人应完成工程的责任或合同规定的其它责任。

本合同通用条款约定承包人违约应承担的违约责任：

本工程应达到国家或行业现行的质量检验评定标准，承包人应按现行的国家施工验收规范和质量评定标准施工，达不到标准，返工重做，直至达到合格为准，如承包人不返工，发包人、监管方有权请其他施工单位进行施工，由此产生的费用在承包人工程款中扣除，并追究承包人责任。

三方约定的承包人其他违约责任：另行协商

23、争议

23.1 三方约定，在履行合同过程中产生争议时：

（1）请 有关建设行政主管部门 调解；

（2）采取第（1）种方式调解无效，约定向工程所在地人民法院提起诉讼。

十、其他

24、工程分包

24.1 本工程发包人同意承包人分包的工程：

本工程不准转包或擅自分包。如若发现擅自分包，发包人、监管方有权要求承包人退场，一切损失均由承包人承担，并视情况向建设行政主管部门报告；

对确须分包的特殊专业工程须经发包人确认，工程分包单位须具备相应的施工资质，并对所分包的项目和承包人一样负有同等的责任。

25、不可抗力

25.1 三方关于不可抗力的约定：

按本合同通用条款执行。

26、保险

（1）承包人投保内容：

承包人必须为从事危险作业的职工办理意外伤害保险，并按照国家有关规定，为职工缴纳有关保险费用。

27、担保

27.1 本工程三方约定担保事项如下：

（1）发包人向承包人提供履约担保，担保方式为： 无

（2）承包人向发包人提供履约担保，担保方式为： 无

28、合同份数

28.1 三方约定合同副本份数：

正本三份、副本陆份；三方各执一份正本，二份副本。

29、补充条款

1、本工程的保修范围和期限按国务院 2000 年1月 30日发布的 279 号令执行。

2、本项目为改造工程，施工过程中承包人需对其它未施工部份的成品进行保护，如有损坏，必须无偿维修到位，经发包人认可；凡需进行围挡部份，承包人必须无条件围挡施工，由此造成的一切安全后果由承包人承担。

3、承包人安全措施不完善、施工中违反操作规程或技术规范，造成本工程相邻建筑物或施工区域内的损害，或造成人员伤亡、财产损失，均由承包人负责赔偿并承担一切相应的责任。

4、承包人投标报价如遇各类市场风险和政策性调整，结算审计时不做调整，产生风险由承包人承担。

5、本工程发包人推荐材料一览表中的材料由承包人供应，必须提供检验合格证明，经发包方代表、监管方代表和监理认可后方使用。竣工验收合格前的水电费由承包人承担，如遇不便装表的情况，按定额标准扣除。

6、竣工结算审计时，核减率在 5%以下时，审计费由监管方承担，核减率达到 5%不足 10%时，审计费由承包人和监管方各承担一半；核减率超过 10%时，审计费全部由承包人承担（核减率=（送审金额-审定金额）/送审金额*100%）

7、本工程质量要求和验收标准适用国家、地方相关法律、法规、规范、标准和本工程设计方案、施工方案等质量控制要求中的相关最高标准。承包人在责任缺陷期内的责任，退回质保金或履约保函前需完成履约考核。

附件1：

工程质量保证书

发包人（全称）：江苏省交通运输厅

承包人（全称）：

发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》，经协商一致就升州路16号大院配电房改造项目签订工程质量保证书。

一、工程质量保修范围和内容

承包人在质量保修期内，按照有关法律规定和合同约定，承担工程质量保修责任。

质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程，屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，供热与供冷系统，电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，以及双方约定的其他项目。具体保修的内容，双方约定如下：

质量保修范围包括承包人施工范围内的全部内容，承包人负责施工的所有工程项目，如出现施工质量缺陷或施工质量隐患，承包人必须履行保修义务。

二、质量保修期

根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，工程的质量保修期如下：

1．地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的工程合理使用年限；

2．屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗为 5年；

3．装修工程为 2年；

4．电气管线、给排水管道、设备安装工程为 2年；

5．供热与供冷系统为 2个采暖期、供冷期；

6．住宅小区内的给排水设施、道路等配套工程为2年；

7．本项目保修期限约定如下为2 年（按磋商承诺）。

质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。

三、缺陷责任期

工程缺陷责任期为 24个月，缺陷责任期从工程通过竣工验收之日起计。

缺陷责任期届满后14天内，，监管方应退还剩余的质量保证金。

四、质量保修责任

1．属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起2天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理。

2．发生紧急事故需抢修的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。

3．对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条例》的规定，立即向当地建设行政主管部门和有关部门报告，采取安全防范措施，并由原设计人或者具有相应资质等级的设计人提出保修方案，承包人实施保修。

4．质量保修完成后，由发包人与使用人共同组织验收。

五、保修费用

保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。

六、双方约定的其他工程质量保修事项：有文件规定按文件规定，无文件规定双方协商解决。

工程质量保证书由发包人、承包人在工程竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。

发包人（委托人）：（盖章）          承包人（代理人）：（盖章）

法定代表人：                              法定代表人：

或委托代理人：                            或委托代理人：

通讯地址：                                通讯地址：

联系电话                                  联系电话：

签约日期： 年  月  日

附件2:

廉  洁  合  同

发包人（委托人）：江苏省交通运输厅         （以下简称发包人）

承包人（代理人）：                         （以下简称承包人）

为了在工程项目建设中保持廉洁自律的工作作风，防止各种不正当行为的发生，根据廉政建设的各项规定，结合工程项目的特点，特定立本合同如下：

一、甲乙双方应当自觉遵守国家和所在地区关于工程承发包工作规则和廉政建设的各项规定。

二、发包人及其工作人员不得以任何形式向承包人索要和收受回扣等好处费。

三、发包人工作人员应当保持与承包人的正常业务交往，不得接受承包人的礼金、有价证券和贵重物品，不得在承包人报销任何应由个人支付的费用。

四、发包人工作人员不得参加可能对公正执行公务有影响的宴请和娱乐活动。

五、发包人工作人员不得要求或者接受承包人为其住房装修、婚丧嫁娶、家属和子女的工作安排以及出国提供方便。

六、发包人工作人员不得向承包人介绍家属或者亲友从事与发包人工程有关的材料设备供应、工程分包等经济活动。

七、承包人应当通过正常途径开展相对业务工作，不得为获取某些不正当利益而向发包人工作人员赠送礼金、有价证券和贵重物品等。

八、承包人不得为谋取私利擅自与发包人工作人员就工程承包、工程费用、材料设备供应、工程量变动、工程验收、工程质量问题等进行私下商谈或者达成默契。

九、承包人不得以洽谈业务、签订经济合同为借口，邀请发包人工作人员外出旅游和进入营业性高档娱乐场所。

十、承包人不得为发包人单位和个人购置或者提供通讯工具、交通工具、家电、高档办公用品等物品。

十一、承包人如发现发包人工作人员有违反上述协议者，应向发包人领导或者发包人上级单位举报。发包人不得找任何借口对承包人进行报复。发包人对举报属实和严格遵守廉洁协议的一方，在同等条件下给与承接后续工程的优先邀请磋商权。

十二、发包人发现承包人有违反本协议或者采取不正当的手段行贿发包人工作人员，发包人根据具体情节和造成的后果追究承包人工程合同造价1－5％的违约金。由此给发包人单位造成的损失均有承包人承担，承包人用不正当手段获取的非法所得由发包人单位予以追缴。

十三、本廉洁合同作为升州路16号大院配电房改造项目合同的附件，与主合同具有同等法律效力。经协议双方签署后立即生效。

十四、本合同一式    份，双方各执   份。

发包人（委托人）：（盖章）          承包人（代理人）：（盖章）

法定代表人                         法定代表人

或委托代理人：                    或委托代理人：

通讯地址：                        通讯地址：

联系电话                          联系电话：

签约日期： 年  月  日

附件3：

安全生产责任承诺书

江苏省交通运输厅     ：

我                         公司现向贵公司承诺，我公司在 升州路16号大院配电房改造项目 施工过程中，保证不发生重大人员伤亡事故，在此工程施工过程中所发生的一切工伤事故，或安全事故，均由我公司承担一切责任。

承诺单位（公章）：

法定代表人（签字或盖章）：

代理人（签字或盖章）：

日   期：

- 第六章  附件

正本/副本

响应文件

项 目 编号：

项 目 名称：

供应商名称 ：

日      期 ：

目录

（注：供应商根据附件顺序编制响应文件并制作目录（须生成页码））

附件一、竞争性磋商申请及声明

竞争性磋商申请及声明

致：

根据贵方                            （项目名称）          （项目编号）磋商邀请，正式授权下述签字人                   (姓名和职务)代表                        （供应商名称），提交响应文件并参加磋商。

据此函，签字人兹宣布声明和承诺如下：

1、我们的资格条件完全符合政府采购法和本次采购要求，我们同意并向贵方提供了与本次采购活动有关的所有证据和资料。

2、我们的总报价为（大写）         元人民币、（小写）         元人民币。

3、我们已详细审核全部磋商文件及其有效补充文件，我们放弃对磋商文件任何误解的权利，提交响应文件后，不对磋商文件本身提出质疑。否则，属于不诚信和故意扰乱政府采购活动行为，我们将无条件接受处罚。

4、本项目交付时间为：满足采购文件要求。

5、我们已详细阅读全部采购文件及其有效补充文件，我们放弃对采购文件任何误解的权利，提交响应文件后，不对采购文件本身提出质疑。

6、我们同意从规定的开标日期起遵循本响应文件，并在规定的磋商有效期期满之前均具有约束力。

7、磋商截止时间结束后参加磋商的供应商不足三家的，或在评审期间出现符合专业条件的供应商或者对采购文件作出实质响应的供应商不足三家情形的，我们酌情决定是否参加当场变更的竞争性谈判或单一来源方式采购。

8、一旦我方中标（成交），我方将根据采购文件的规定严格履行合同，并保证于承诺的时间完成货物的启动/集成、调试等服务，交付采购人验收、使用。

9、我方决不提供虚假材料谋取成交、决不采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商、决不与采购人、其它供应商或者代理机构恶意串通、决不向采购人、代理机构工作人员和评委进行商业贿赂、决不在采购过程中与采购人进行协商谈判、决不拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况，如有违反，无条件接受贵方及相关管理部门的处罚。

10、与本磋商有关的正式联系方式为：

地   址：

电   话：

传   真：

开户银行：

银行账号：

授权委托人（签字）：

供应商名称：                 （盖章）

日    期：     年    月    日

附件2、法定代表人授权书格式

法定代表人授权书

本授权书声明：注册于（供应商住址）的（供应商名称）法定代表人（法定代表人姓名、职务）代表本公司授权在下面签字的（供应商代表姓名、职务）为本公司的合法代理人，就贵方组织的项目名称，项目编号：磋商，以本公司名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于年月日签字生效，特此声明。

法定代表人签字：

被授权人签字：

日期：年月日

代理人的身份证明文件的复印件：

附件3、报价一览表

报价一览表

| 项目名称： |  |  |  | 项目编号： |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名 称 |  | 报价（元） |  | 其中，小、微型企业报价（元） |
| 1 | 升州路16号大院配电房改造项目 |  |  |  |  |
| 响应总价（人民币） |  | （大写） 元, （小写） 元 |  |  |  |
| 项目负责人 |  |  |  |  |  |
| 工 期 |  |  |  |  |  |
| 供应商是否属于小微型企业 |  | 是 或 否 |  |  |  |

供应商名称:（盖章）

日   期：       年    月    日

说明：

1、本项目仅接受一个价格，不得填报有选择性报价方案。若有优惠条款须注明，但不得影响报价，影响产品整体功能。

2、“供应商是否属于小微型企业”栏内填写“是”或“否”。如填写“是”，供应商应按采购文件要求提供《中小企业声明函》、《残疾人福利性单位声明函》、《属于监狱企业的证明文件》。如未按要求提供、填写，或相关内容表述不清前后矛盾的，不享受价格扣除。

3、磋商结束后，磋商小组将要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价。首次报价表装订在响应文件中；第二轮的报价表应提前加盖单位公章，并单独携带，不需密封，供磋商报价时使用。

磋商后提交下表（不需装订进响应文件）：

最终报价及澄清与承诺一览表

项目编号：

| 序号 | 项目名称 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 响应报价 | 小写 | 元 |
|  |  | 大写 | 元 |
| 2 | 交付时间 | 日历天 |  |
| 3 | 报价折扣注 |  |  |
| 澄清与承诺（如有） |  |  |  |
| 注：1.以上报价包含本项目产生的所有费用，报价保留两位小数。 2.本表中报价折扣应为最终响应报价与首次响应报价的比率（保留到小数点后两位）。 供应商名称： 法定代表人或其授权委托人（盖章或签字）： 日期： 年 月 日 |  |  |  |

附件4、分项报价表格式

分项报价表

（供应商需按工程量清单报价，不得缺项、漏项，否则作无效投标处理）

说明：

- 如果行数不够，请自行增加。

- 未注明小微企业或未提供中小企业声明函的，不享受价格扣除。

供应商名称（公章）：

法定代表人或代理人（签字或盖章）：

日期：      年  月   日

附件5、技术（服务）条款偏离表格式

技术（服务）条款偏离表

| 项目名称： |  |  |  | 项目编号： |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 采购文件条目号 | 采购文件要求的技术条款 | 磋商响应 |  | 偏离说明 |

说明：如果行数不够，请自行增加。

供应商名称（公章）：

法定代表人或代理人（签字或盖章）：

日期：      年  月   日

附件6、商务条款偏离表格式

商务条款偏离表

| 项目名称： |  |  |  | 项目编号： |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 采购文件条目号 | 采购文件要求的商务条款 | 磋商响应 |  | 偏离说明 |

说明：如果行数不够，请自行增加。

供应商名称（公章）：

法定代表人或代理人（签字或盖章）：

日期：      年  月   日

附件7、拟参与本项目人员一览表

拟参与本项目人员一览表

项目名称：                                 项目编号：

| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 学历及 专业 | 执业 资格及证书号 | 技术 职称 | 相关工作年限及工作经历 | 拟担任本项目何种工作 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

供应商名称（公章）：

法定代表人或代理人（签字或盖章）：

日期：      年  月   日

附件8、供应商类似业绩情况表

供应商类似业绩情况表

| 序号 | 项目名称 | 业主单位 | 工作主要内容 | 合同 金额 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

说明：如果行数不够，请自行增加。

供应商名称（公章）：

法定代表人或代理人（签字或盖章）：

日期：      年  月   日

附件9

近3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

致：江苏省交通运输厅

根据贵方           （项目名称）    （项目编号）磋商邀请，正式授权下述签字人       (姓名和职务)代表供应商           （供应商名称），提交响应文件。

据此函，签字人兹宣布声明和承诺如下：

我单位参加本次采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录。

特此声明。

供应商名称（盖章）：

授权委托人签字：

- 日期： 年    月   日

- 附件10、企业声明函格式

中小企业声明函（工程）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库

〔2020 ） 46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，

工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小

企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体

情况如下：

1. （标的名称）,属于（采购文件中明确的所属行业）, 承建（承接）企业为（企

业名称）,从业人员      人，营业收入为—万元，资产总额为—万元'，属于（中型企业、小型企业、微型企业）,

2. （标的名称）,属于（采购文件中明确的所属行业）, 承建（承接）企业为（企业名称）,从业人员人，营业收入为—万元，资产总额为—万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）,

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在

与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

- 企业名称（盖章）：

- 日期：

注：1、供应商提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造的参加本次政府采购项目需提供此声明函（中小企业划型标准详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业〔2011〕300号），其他情况无需提供此声明函。

2、供应商未按上述要求提供声明函的，价格将不做相应扣除。

3、在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。

4、中标、成交供应商享受本办法规定的中小企业扶持政策的，《中小企业声明函》将随中标、成交结果公开，中小企业应对其声明内容的真实性负责，声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，将依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

- （二）残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日 期：

属于监狱企业的证明文件

（提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件）

节能产品认证证书

（提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的产品认证证书）

环境标志产品认证证书

（提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的产品认证证书）

进口产品转让技术、消化吸收再创新方案

（对于允许进口产品参加的项目）

附件11.其他资料（供应商自行添加）