封闭式框架协议采购

征集文件

项目名称：2024-2025年度泰兴市政府投资项目工程造价咨询服务框架协议（封闭式）采购项目

项目编号：JSZC-321283-JZCG-K2024-0010

泰兴市财政局

2024年5月

第一章  征集公告

项目概况

2024-2025年度泰兴市政府投资项目工程造价咨询服务框架协议（封闭式）采购项目JSZC-321283-JZCG-K2024-0010的潜在供应商可在“江苏政府采购网”自行免费下载征集文件，并于2024-06-04  09:00（北京时间）前提交响应文件。

一、项目基本情况

项目编号：JSZC-321283-JZCG-K2024-0010

项目名称：2024-2025年度泰兴市政府投资项目工程造价咨询服务框架协议（封闭式）采购项目

预算金额：600万元

最高限制单价（费率）：100.00%

采购需求(简介)：单项服务预算小于50万元（根据政府采购限额及相关要求调整）的2024-2025年度泰兴市政府投资项目概算审核、预算（招标控制价）审核、施工阶段全过程造价控制（跟审）、结算复审等造价咨询服务。详细内容见本征集文件第四章。适用本次框架协议的采购人或服务对象范围：泰兴市党政机关、事业单位和团体组织。

二、申请人的资格条件

满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：基本资格条件的承诺（根据供应商提供的承诺函，内容完整且具有法人及法定代表人的印章）。

落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目不专门面向中小企业。供应商如为中小微企业提供《中小微企业声明函》，格式见附件。 本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为：租赁和商务服务业。

本项目的特定资格要求：无。

三、获取征集文件的时间、地点和方式

时间：2024-05-15 — 2024-05-22，每天00:00-12:00,下午12:00-23:59(北京时间,法定节假日除外)。

地点：苏采云

方式：线上获取

售价：0.00元

四、响应文件的提交方式、提交截止时间和地点，开启方式、时间和地点

2024-06-04  09：00（北京时间）

地点：苏采云

五、征集公告期限

征集公告及征集文件公告期限为自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事项

1、框架协议的期限：自框架协议签订之日起，至2025年12月31日止。

2.办理CA和电子签章。泰州医药高新区（高港区）泰州大道388号W3馆西南角，泰州市公共资源交易中心1楼服务大厅CA办理窗口，电话：0523-86893080，18136281137。

3. “苏采云”系统操作手册。供应商自行下载《“苏采云”平台框架协议采购方式操作手册》。

下载地址：http://www.ccgpjiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/6d/6d8651cb1d1d410183d9516fe517a903.html）

技术支持电话：智先生：0523-86897512张先生：0523-87633965客服QQ：1810179072,1633002840，709339244。

七、征集人信息

1.征集人：泰兴市财政局

联系地址：泰兴市曾涛路6号

联系人：马先生

联系方式：0523-87626636

2.采购代理机构：泰兴市公共资源交易中心

联系地址：泰兴市文昌东路62号四楼406室

联系人：黄、吕、顾女士

联系方式：0523-87654122

第二章  供应商须知

1.总则

1.1项目概况

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购框架协议采购方式管理暂行办法》等有关法律、法规和规章的规定，本采购项目已具备采购条件，现对本项目的供应商进行公开征集。

1.2框架协议的期限

本项目框架协议的期限：自框架协议签订之日起，至2025年12月31日止。

1.3供应商资格要求

1.3.1供应商参加政府采购活动应当具备下列条件：

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（6）未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)失信被执行人名单、税收违法黑名单；未被列入中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商。

（7）本项目不接受联合体投标。

（8）法律、行政法规规定的其他条件。

1.3.2落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目不专门面向中小企业。

1.3.3根据采购项目特殊要求，要求供应商具备的特定条件：无。

1.3.4供应商不得存在下列情形之一：

（l）与采购人存在隶属关系或者其他利害关系；

（2）为采购项目提供了整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务；

（3）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，参加同一合同项目下的政府采购活动；

（4）法律、行政法规规定的其他条件。

1.4费用承担

无论采购结果如何，供应商为准备和参加采购活动发生的费用自理。

1.5语言文字

文件使用的语言文字为中文。专用术语使用外文的，应附有中文注释。

1.6 计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

1.7响应文件有效期

1.7.1响应文件有效期

响应文件提交截止时间后90日历天。

1.7.2响应文件有效期的延长

在特殊情况下，采购人于原响应文件有效期期满之前，可以书面形式向供应商提出延长响应文件有效期的要求，供应商应以书面形式作出回复。供应商同意延长响应文件有效期的，既不能要求也不允许修改其响应文件，受响应文件有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期；不同意延长响应文件有效期的，其响应文件于原响应文件有效期期满后失效。

2.征集文件

2.1征集文件的组成

2.1.1本征集文件包括：

（1）征集公告；

（2）供应商须知；

（3）框架协议文本；

（4）采购需求；

（5）确定入围及成交供应商；

（6）响应文件的编制要求及参考格式

（7）构成征集文件的其他材料。

2.1.2征集人对征集文件所作的澄清、修改，构成征集文件的组成部分。

2.2 征集文件的澄清

供应商应仔细阅读和检查征集文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向征集人提出，以便补齐。如有疑问，应在提交响应文件截止时间10日前，要求征集人对征集文件予以澄清。

征集文件的澄清将在提交响应文件截止时间15天前在原公告信息发布媒体公开发布,但不指明问题的来源。如果澄清发布的时间距提交响应文件截止时间不足15天，并且澄清内容影响响应文件编制的，将相应延长提交响应文件截止时间。

2.3 征集文件的修改

征集人对已发出的征集文件可以进行必要的修改，修改后的内容是征集文件的组成部分，并将在原公告信息发布媒体公开发布。如果修改征集文件的时间距提交响应文件截止时间不足15天，并且修改内容影响响应文件编制的，将相应延长提交响应文件截止时间。

2.4征集文件的重新发布

征集文件的澄清或修改涉及到申请人的资格条件、确定入围及成交供应商、采购需求等实质性内容时，将重新发布征集文件。

3.响应文件

3.1响应文件的组成

响应文件应包括而不限于：

（1）报价一览表；

（2）响应函；

（3）资格证明文件；

（4）技术要求响应及偏离；

（5）商务要求响应及偏离；

（6）供应商认为需要提供的其他材料。

3.2技术、商务要求响应及偏离

3.2.1偏离

本征集文件中所称偏离为响应文件中的内容与征集文件中技术、商务要求不一致。优于征集文件要求的为正偏离，反之为负偏离。

3.2.2响应

供应商须对征集文件中的技术要求和商务要求逐项作出响应，并附相应的佐证材料。

3.2.3响应文件的数量和签署

（1）响应文件的数量：壹份。

（2）响应文件的签署：响应函须加盖供应商的法人或法定代表人或其授权的代表签章。授权代表签字或签章时，须将《法定代表人授权书》及其附件附在响应文件中。

3.3响应文件的递交

供应商应充分考虑网络及系统平台可能存在的非正常情况等各种风险因素，在响应文件规定的截止时间前，通过江苏政府采购网“苏采云”系统，完成响应文件的上传。

3.4响应文件的修改与撤回

3.4.1在提交响应文件的截止时间前，供应商可以修改或撤回已递交的响应文件。

3.4.2	修改的响应文件应按照本征集文件规定进行编制和递交。

5.响应文件的评审

5.1评审小组

5.1.1响应文件的评审工作由征集人依法组建的评审小组负责。评审小组由征集人代表，以及有关技术、经济等方面的专家组成（共5人），且符合现行的政府采购相关规定。

5.1.2评审小组成员有下列情形之一的，应当回避：

（1）参加采购活动前三年内,与供应商存在劳动关系,或者担任过供应商的董事、监事,或者是供应商的控股股东或实际控制人；

（2）与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

（3）与供应商有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系；

（4）法律、行政法规规定的其他条件。

5.2评审

评审活动遵循公正、客观、审慎的原则。评审小组严格按照本征集文件第五章规定的评审程序和标准进行独立评审。征集文件中没有规定的评审标准，不得作为评审依据。

6.入围

6.1确定入围供应商

入围供应商的选取原则和数量见本征集文件第五章。

6.2入围结果公告

征集人将在本项目征集公告的发布媒介上公告入围结果，公告期限为1个工作日。

6.3入围通知书

在公告入围结果的同时，向供应商发出入围通知书。入围通知书对采购人和入围供应商具有同等法律效力。

7.签订框架协议

征集人和入围供应商将在入围通知书中规定的时间内，根据征集文件和成交供应商的响应文件订立书面框架协议。成交供应商无正当理由拒签框架协议的，采购人取消其成交资格；给采购人造成损失的，成交供应商还应当予以赔偿。

8.其他

8.1提交响应文件和符合资格条件、实质性要求的供应商少于2家时，本次采购活动终止。

8.2供应商对本次采购活动提出质疑或投诉时，按照《政府采购质疑和投诉办法》（财政部第94号令）处理。

第三章  框架协议文本

框架协议文本（服务）

（框架协议编号：           ）

项目名称：                     项目编号：

甲方：（采购人）_________

乙方：（入围供应商）_________

甲、乙双方根据 2024-2025年度泰兴市政府投资项目工程造价咨询服务框架协议采购项目封闭式框架协议采购的结果，签署本文本。

一、项目基本情况

1.1采购需求：见征集文件第四章。

1.2入围最高单价： 即投标折扣率             。

1.3适用本次框架协议的采购人或服务对象范围：泰兴市党政机关、事业单位和团体组织实施的政府投资工程。使用单位负责支付各自的服务费，并向财政局反馈入围供应商服务情况。财政局对入围供应商进行管理考评，公布入围供应商的清退和补充情况。

1.4履行合同的地域范围：泰兴市行政区域内。

1.5框架协议期限：自合同签订之日起，至2025年12月31日止。

二、第一阶段入围服务的相关信息

2.1乙方入围专业： £ 土建、£ 安装、£ 交通、£ 水利

2.2乙方派出人员基本情况

| 序号 | 姓名 | 专业资质/职称 | 注册证书号 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| … | … | … | … |

2.3服务内容：为单项服务预算小于50万元（根据政府采购限额及相关要求调整）的2024-2025年度泰兴市政府投资项目概算审核、预算（招标控制价）审核、施工阶段全过程造价控制（跟审）、结算复审等提供造价咨询服务，出具评审报告，对出具报告的真实性、合规性、准确性负完全责任。

具体服务内容为：

2.3.1概算审核内容：建筑安装工程费、设备费、建设工程其他费及预备费（不可预见费）等评审。

（1）建筑安装工程费的评审：主要包括对建设标准、工程量计算、定额套用、取费、及材料价格等进行评审。

1）建设标准、工程量计算的评审包括：

审查设计中是否存在擅自提高建设标准、扩大建设规模等现象。

审查工程量计算规则的选用是否正确。

审查工程量的计算是否存在重复、漏算现象、工程量汇总计算是否正确等。

2）定额套用、取费、及材料价格等评审包括：

审查是否存在高套错套定额的现象。

审查是否按照有关规定计取措施费用及税金。

审查材料价格的计取是否合理。

（2）设备费的评审：主要对设备型号、规格、数量及价格（技术参数）进行评审。协审单位应通过市场询价、同质同类设备比价等一系列方法进行评审。

（3）建设工程其他费的评审：主要对项目概算中除建筑安装工程费、设备费之外的内容进行评审,评审内容包括：

建设规费、建设管理费（代建管理费）、勘察设计费、监理费、研究试验费、招投标费等，按国家或地方规定的有关标准和范围等进行评审

（4）预备费（不可预见费）的评审：针对不同项目的复杂程度、地质条件、建设期材料价格的稳定情况等因素来确定。

（5）其他需要评审的内容。

2.3.2预算（招标控制价）审核内容：建筑安装工程费、设备费等评审。

（1）审查编制的预算（招标控制价）是否控制在对应项目的概算指标之内。是否存在增加建设内容、超规模、超标准。

（2）审核施工图工程量计算规则的选用、是否存在重复计算、汇总是否正确，清单编制方法是否与招标文件统一。

（3）审核定额的套用以及取费标准是否准确合理，材料价格是否真实合理。

（4）审核设备、工器具购置种类、规格、数量是否和设计要求一致。

（5）其他需要评审的内容。

2.3.3施工阶段全过程造价控制（跟审）包括而不限于以下内容：

（1）要求驻场的，驻场天数每周不少于5天。

（2）参与现场计量见证工作，见证隐蔽工程在隐蔽前需完成计量。

（3）审核工程进度用款计划书，审核工程计量与价款支付。

（4）审核工程项目变更、签证等工程计量和计价依据。

（5）对暂估价材料和新增材料、设备、机械单价及专业工程价格等提供询价与核价等专业咨询。

（6）审核工程价款调整等工程计量和计价依据。

（7）分析工程投资偏差，调整工程造价控制目标。

（10）参与工程造价控制有关的工作会议。

（11）按时报送跟踪协审月报、跟踪协审总结报告。

（12）以上工作根据要求出具专项意见。

（13）其他需要评审的内容。

2.3.4结算复审内容：

（1）项目建设内容及概算执行情况。审查项目建设是否按批准的初步设计进行，各单位工程建设是否严格按批准的概算内容执行，有无概算外项目和提高建设标准、扩大建设规模的问题，有无重大质量事故和经济损失。

（2）项目建设程序评审，主要包括对项目立项、可行性研究、初步设计、施工图设计等程序性内容的审批情况进行评审。

（3）项目建设组织管理情况的评审，主要审查项目是否执行项目法人制、招投标制、合同制和工程监理制等基本建设管理制度。

（4）审核结算审核报告是否完整，是否符合合同约定及国家、省、市有关工程价款结算的规定。

（5）审核工程设计变更、隐蔽工程确认和现场签证的合理性。涉及调整概算的应按规定条件和程序向有关部门履行报批手续；未经备案及履行批准手续发生的工程价款不予认定和列入项目成本。

（6）审核已完工程进度和用款资料。在审核工程价款结算时，将已报送的工程进度情况书面报告、用款申请表及批复进行汇集，对其提供的已完工工程逐项核实并进行确认，保证结算的真实性。

（7）有甲供材的应根据施工进度和施工图计算量进行核对，防止超领甲供材，结算时按实扣回。

（8）审核确认合同工程价款及设计变更（签证）工程价款。

（9）审核竣工验收资料是否齐备，结算手续是否完备。

（10）审核合同约定的工作内容和工作量完成情况、工程实施过程中发生的设计变更和现场签证、工程材料和设备价格的变化情况、工程实施过程中的相关政策变化情况以及补充合同。

（11）其他需要评审的内容。

2.4服务标准

2.4.1入围供应商应严格遵守《泰兴市市级财政投资评审管理制度（暂行）》《泰兴市市级财政投资评审操作规程(暂行)》《泰兴市市级财政投资项目协审机构考核管理办法（暂行）》等有关规定进行评审。甲方有权修改相关管理制度、操作规程、考核管理办法，供应商需无条件遵守。

2.4.2入围供应商从事评审活动，应当遵循独立、客观、公正、诚实信用的原则，不得损害社会公共利益和他人的合法权益。

2.4.3入围供应商应当配备与评审项目相适应的专业技术力量。项目单位对评审结果及分项提出质疑，入围供应商应及时向采购人报告并组织专业技术人员进行复核，将复核结果提交采购人及项目单位。

2.4.4供应商需建立市场询价机制，对项目单位报送的部分材料询价进行复核并留存复核资料。

2.4.5服务期内供应商必须按采购要求完成工作并出具最终报告，工作质量达到合格标准，符合《建设工程造价咨询成果文件质量标准》(CECA/GC7-2012)及《江苏省建设工程造价咨询业务指导规程》（2021版）的规定要求，并保证成果文件真实、合法、完整、准确，对其出具的成果文件及其带来的后果承担法律责任。

2.5服务时限

在时限内出具审核初步结论。起始时间为项目主管部门提供的真实、完整评审资料之日。

（1）概算、预算（招标控制价）审核时限：

评审金额5000万元（含）以下，7个工作日；

评审金额5000万元-1亿元（含），10个工作日；

评审金额1亿元以上（含），15个工作日。

（2）结算复审时限：

评审金额5000万元以下，30个工作日；

评审金额5000万元-1亿元（含），50个工作日；

评审金额1亿元以上（含），60个工作日。

三、确定第二阶段成交供应商的方式

确定第二阶段成交供应商的方式为直接选定。由采购人或者使用单位依据项目专业、考核评价结果、服务便利性、信用排名等因素，从第一阶段入围供应商中直接选定。

四、服务费计算

4.1委托评审项目完成，乙方提出服务费结算申请后，由甲方（采购人或者使用单位）负责对申报费用进行审核。

4.2审核收费标准采用差额定率分档累进制计费。在收费标准基础之上，根据《泰兴市市级财政投资项目协审机构考核管理办法(暂行)》考核结果计算服务费，最终支付的服务费=收费标准*报价折扣率*考核折扣率。

考核评分≥95分为优秀，80≤考核评分＜95分为合格。优秀、合格考核折扣率为1.0。

60＜考核评分＜80分为较差。按折扣支付服务费，考核折扣率=考核评分/100分；暂停1轮次审核任务派发。两次考核评分为较差的，终止合作。

考核评分≤60分为不合格。不支付服务费，终止合作。

4.3概算审核收费标准

4.3.1概算审核收费标准参照表1。

4.3.2单个工程概算审核收费标准不足3000元的按3000元计。

表1：概算审核收费标准

费率：‰

| 委托内容 | 计算基数 | 500（含）万元以内 | 500万元-1000（含）万元 | 1000万元-5000（含）万元 | 5000万元-1亿（含）元 | 1亿-5亿（含）元 | 5亿元以上 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 费率 | 费率 | 费率 | 费率 | 费率 | 费率 |
| 概算 审核 | 送审价 | 1 | 0.8 | 0.7 | 0.6 | 0.5 | 0.4 |

4.4预算（招标控制价）审核服务费

4.4.1预算（招标控制价）审核收费标准参照表2。

4.4.2单个工程预算（招标控制价）审核收费标准不足3000元的按3000元计。

表2：预算（招标控制价）审核收费标准

费率：‰

| 委托内容 | 计算基数 | 500（含）万元以内 | 500万元-1000（含）万元 | 1000万元-5000（含）万元 | 5000万元-1亿（含）元 | 1亿-5亿（含）元 | 5亿元以上 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 费率 | 费率 | 费率 | 费率 | 费率 | 费率 |
| 预算（控制价）审核 | 送审价 | 2.16 | 1.92 | 1.68 | 1.36 | 1.12 | 0.88 |

4.5施工阶段全过程造价控制（跟审）服务费

4.5.1施工阶段全过程造价控制（跟审）服务费收费标准参照表3。

4.5.2可选项：效益费。（本条甲乙双方可自行约定是否计取）

£是；£否

效益费，旨在鼓励乙方通过提出合理化的建议（主要是设计优化、施工现场发现的施工单位不按图纸规范施工、施工履约不到位、监理单位履约不到位等），在不改变项目使用功能、安全功能的基础上，合理有效控制项目造价。工程造价控制在合同价以内（不含暂列金），且跟审单位提出合理化建议有效节省工程投资、有利于工程履约、有利于规范建设管理，可计取效益费。

效益费不参与投标折扣，不采用差额定率分档累进方式计取。效益费=设计优化效益+施工履约监管效益+监理履约监管效益=方案优化投资额（包含增加和减少）*设计费中标费率+施工违约处罚额*10%+监理违约处罚额*50%。项目的设计合同中需约定，跟审单位提出并被采纳的设计优化效益费，由设计单位支付。施工和监理合同需约定明确各项违约罚则。

表3：施工阶段全过程造价控制收费标准

费率：‰

| 委托 内容 |  | 计算 基数 | 500（含）万元以内 | 500万元-1000（含）万元 | 1000万元-5000（含）万元 | 5000万元-1亿（含）元 | 1亿-5亿（含）元 | 5亿元以上 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工阶段全过程造价控制 | 基本费 | 施工中标价 | 5.4 | 4.8 | 3.6 | 2.4 | 2.1 | 1.8 |
|  | 驻场费 | 施工中标价 | 3.48 | 3.24 | 2.58 | 1.8 | 1.5 | 1.2 |

4.6结算复审服务费

4.6.1结算复审收费标准参照表4。

4.6.2结算初审额包含（不局限）工程施工、采购、监理、设计、检测等项目概算投资应当包含的工程费用和工程建设其他费用。

4.6.3审减（增）额=审减额+审增额；审减（增）率=审减（增）额/结算审定额*100%。工程施工结算误差率超过±3%的，超出部分的效益费，由工程施工结算初审单位承担。（各建设单位需在结算初审咨询合同中约定）。

4.6.4单个工程结算复审收费标准不足3000的按3000元计。

表4：结算复审收费标准

费率：‰

| 委托 内容 |  | 计算 基数 | 500（含）万元以内 | 500万元-1000（含）万元 | 1000万元-5000（含）万元 | 5000万元-1亿（含）元 | 1亿-5亿（含）元 | 5亿元以上 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 结算 复审 | 基本 费 | 结算初审额 | 1.08 | 0.84 | 0.66 | 0.54 | 0.42 | 0.3 |
|  | 效益费 | 审减（增）额 | 9% |  |  |  |  |  |

五、服务费支付

5.1乙方完成甲方委托项目的审核工作，出具审核报告，甲方根据乙方的审核结果进行考核，按合同约定支付服务费用。

5.2服务费用包含审核过程中产生的现场勘查费、食宿费、差旅费、交通费及一切税费等相关费用，不得向使用单位及采购人提出其他任何要求。

5.3乙方收款账户：

开户银行：

户    名：

账    号：

六、采购合同文件

见本征集文件第三章附件。

七、入围供应商清退和补充规则

7.1清退规则

7.1.1入围供应商存在《政府采购框架协议采购方式管理暂行办法》第十九条规定情形的，尚未签订框架协议的，取消其入围资格；已经签订框架协议的，解除与其签订的框架协议。

7.1.2在下列情形下甲方有权清退入围供应商，而不需要承担任何责任：

（1）入围供应商资质吊销或注销的；

（2）入围供应商实质性违反合同约定的；

（3）入围供应商有违反合同约定或其职责、义务的行为，在甲方指定期限内未予以纠正或补救的；

（4）动态核查所有专业均不满足采购要求的；

（5）入围供应商提供的服务质量达不到服务标准，按照《泰兴市市级财政投资项目协审机构考核管理办法(暂行)》考核不合格或两次考核为较差的，甲方有权终止合同；

（6）如遇到政策变化或者其他不可抗力因素，本协议自动解除；

（7）本协议有效期到期后自动终止。

八、甲方的权利和义务

8.1甲方的权利

8.11确定框架协议采购需求。

8.12确定最高限制单价。

8.13确定框架协议有效期。

8.14制定统一的采购合同文本供采购人、使用单位、供应商使用，并明确要求采购人、使用单位、供应商不得擅自改变框架协议约定的合同实质性条款。

8.15乙方存在“清退规则”所列形时，取消入围供应商的入围资格，或解除与其签订的框架协议。

8.16在框架协议期内，随时对乙方履约情况进行检查，根据考核管理办法对乙方进行考核，运用考核结果。

8.17在框架协议期内，随时对乙方的一级注册造价的人数、专业进行动态核查，一旦某专业造价师人员不符合入围要求，取消该专业的入围资格，且不再恢复。

8.2甲方的义务

8.21为第二阶段合同授予提供工作便利。

8.22对第二阶段最高限价和需求标准执行情况进行管理。

8.23对第二阶段确定成交供应商情况进行管理。

8.24建立用户反馈和评价机制，接受使用单位对入围供应商履行框架协议和采购合同情况的反馈与评价，并将反馈和评价情况向使用单位公开，作为第二阶段直接选定成交供应商的参考。

8.25公开封闭式框架协议的第二阶段成交结果。

8.26办理入围供应商清退和补充相关事宜。

8.27建立真实完整的框架协议采购档案，妥善保存每项采购活动的采购文件资料。

九、乙方的权利和义务

9.1乙方的权利

9.11乙方（及其委托的代理商，以下统称乙方）具有为采购人提供相关服务的资格。

9.12乙方有权拒绝采购人提出的以本次框架协议采购名义购买非入围货物、服务、配件或满足采购人超出响应承诺以外的其他要求。

9.13对采购人在购买入围服务过程中的不正当要求和违规行为进行投诉，并要求有关部门做出处理。

9.14有权拒绝任何个人以采购人名义按照协议价格购买入围服务和进行现金交易。

9.2乙方的义务

9.21严格执行国家法律法规，严格按照响应文件承诺的服务内容、服务标准、价格履约，遵守本合同条款。

9.22随时接受并配合甲方的监督检查，并配合财政部门对采购人和其他入围供应商对框架协议执行情况进行监督，发现违规违约情形的，及时向财政部门报告。

9.23在框架协议有效期内，按照不高于协议价格的价格，向采购人和使用单位提供相关服务。

9.24按照甲方制定的管理办法和相关程序开展服务，并接受甲方和使用单位的考核管理。

十、违约责任

乙方及其派出人员有下列情形之一的,甲方可停止其承担的工作，追究违约责任，并视情节轻重移送有关部门处理或者依法追究刑事责任。乙方赔偿因此给甲方造成的一切直接和间接损失，包括但不限于甲方的实际损失、预期可得利益损失以及因实现债权而产生的诉讼费、保全费、保全保险费、鉴定费、差旅费、律师费、公证费等。

（1）故意拖延或拒不履行合同约定，造成重大损失的。

（2）违反客观公正、诚实信用原则和有关规定出具协审报告，出现结果重大错误，并造成经济损失的。

（3）违反保密纪律或回避规定的。

（4）审核资料遗失、毁损或不按规定移交的。

（5）利用受聘工作获取不正当利益的。

（6）有违反法律、法规、规章、文件等其他行为的。

九、税费

本框架协议执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十、框架协议文本的生效及其它

10.1本框架协议文本经甲乙双方法定代表人或授权委托代表人签字并加盖单位公章后生效。

10.2本框架协议文本未尽事宜，遵照《民法典》、《政府采购法》有关条文执行。

10.3本框架协议文本正本一式六份，具有同等法律效力，甲方、乙方各执两份、政府采购办、交易中心各执一份。

甲方：                           乙方：

地址：                           地址：

法定代表人或授权代表：           法定代表人或授权代表：

联系电话：                       联系电话：

签订日期：      年    月   日

附件1：采购合同文本

政府采购合同（服务）

（合同编号：             ）

框架协议采购项目名称：

框架协议采购项目编号：

甲方：（采购人或使用单位）_________

乙方：（成交供应商）______  ___

甲、乙双方根据                 封闭式框架协议采购项目公开征集的结果，签署本合同。

甲乙双方按下述条款和条件签订本合同（以下简称合同），双方约定共同遵守：

一、工作目标和内容

1.项目名称：

2.项目专业： £ 土建、£ 安装、£ 交通、£ 水利

3.建设地点：

4.咨询业务范围及内容： £概算审核、£预算（控制价）审核、£施工阶段全过程造价控制（跟审）、£结算复审

二、服务时间

符合框架协议服务时间标准。（甲、乙方可协商后按需修改，但不得违背框架协议实质性条款）

三、派出人员基本情况

符合框架协议服务标准。

| 序号 | 姓名 | 专业资质/职称 | 注册证书号 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| … | … | … | … |

四、服务费用及支付方式

（一）支付方式：甲方按照框架协议约定的计算方式向乙方支付服务费用，除此之外甲方不再承担其他任何费用和补助。（可另行约定不高于框架协议的费用标准） 最终支付的服务费=收费标准*报价折扣率*考核折扣率。

（二）折扣率：        （不高于投标折扣率）

（三）收费标准：

1.概算审核收费标准

（1）概算审核收费标准参照表1。

（2）单个工程概算审核收费标准不足3000元的按3000元计。

表1：概算审核收费标准

费率：‰

| 委托内容 | 计算基数 | 500（含）万元以内 | 500万元-1000（含）万元 | 1000万元-5000（含）万元 | 5000万元-1亿（含）元 | 1亿-5亿（含）元 | 5亿元以上 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 费率 | 费率 | 费率 | 费率 | 费率 | 费率 |
| 概算 审核 | 送审价 | 1 | 0.8 | 0.7 | 0.6 | 0.5 | 0.4 |

2.预算（招标控制价）审核服务费

（1）预算（招标控制价）审核收费标准参照表2。

（2）单个工程预算（招标控制价）审核收费标准不足3000元的按3000元计。

表2：预算（招标控制价）审核收费标准  费率：‰

| 委托内容 | 计算基数 | 500（含）万元以内 | 500万元-1000（含）万元 | 1000万元-5000（含）万元 | 5000万元-1亿（含）元 | 1亿-5亿（含）元 | 5亿元以上 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 费率 | 费率 | 费率 | 费率 | 费率 | 费率 |
| 预算（控制价）审核 | 送审价 | 2.16 | 1.92 | 1.68 | 1.36 | 1.12 | 0.88 |

3.施工阶段全过程造价控制（跟审）服务费

（1）施工阶段全过程造价控制（跟审）服务费收费标准参照表3。

（2）可选项：效益费。（本条甲乙双方可自行约定是否计取）

£是；£否

效益费，旨在鼓励乙方通过提出合理化的建议（主要是设计优化、施工现场发现的施工单位不按图纸规范施工、施工履约不到位、监理单位履约不到位等），在不改变项目使用功能、安全功能的基础上，合理有效控制项目造价。工程造价控制在合同价以内（不含暂列金），且跟审单位提出合理化建议有效节省工程投资、有利于工程履约、有利于规范建设管理，可计取效益费。

效益费不参与投标折扣，不采用差额定率分档累进方式计取。效益费=设计优化效益+施工履约监管效益+监理履约监管效益=方案优化投资额（包含增加和减少）*设计费中标费率+施工违约处罚额*10%+监理违约处罚额*50%。项目的设计合同中需约定，跟审单位提出并被采纳的设计优化效益费，由设计单位支付。施工和监理合同需约定明确各项违约罚则。

表3：施工阶段全过程造价控制收费标准

费率：‰

| 委托 内容 |  | 计算 基数 | 500（含）万元以内 | 500万元-1000（含）万元 | 1000万元-5000（含）万元 | 5000万元-1亿（含）元 | 1亿-5亿（含）元 | 5亿元以上 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工阶段全过程造价控制 | 基本费 | 施工中标价 | 5.4 | 4.8 | 3.6 | 2.4 | 2.1 | 1.8 |
|  | 驻场费 | 施工中标价 | 3.48 | 3.24 | 2.58 | 1.8 | 1.5 | 1.2 |

4.结算复审服务费

（1）结算复审收费标准参照表4。

（2）结算初审额包含（不局限）工程施工、采购、监理、设计、检测等项目概算投资应当包含的工程费用和工程建设其他费用。

（3）审减（增）额=审减额+审增额；审减（增）率=审减（增）额/结算审定额*100%。工程施工结算误差率超过±3%的，超出部分的效益费，由工程施工结算初审单位承担。（各建设单位需在结算初审咨询合同中约定）。

（4）单个工程结算复审收费标准不足3000的按3000元计。

表4：结算复审收费标准

费率：‰

| 委托 内容 |  | 计算 基数 | 500（含）万元以内 | 500万元-1000（含）万元 | 1000万元-5000（含）万元 | 5000万元-1亿（含）元 | 1亿-5亿（含）元 | 5亿元以上 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 结算 复审 | 基本 费 | 结算初审额 | 1.08 | 0.84 | 0.66 | 0.54 | 0.42 | 0.3 |
|  | 效益费 | 审减（增）额 | 9% |  |  |  |  |  |

（四）乙方按照甲方工作要求和时限完成交给的工作任务，经甲方考核后，甲方按合同约定支付服务费用；

（五）乙方应向甲方提供合法有效的发票。

乙方收款账户：（同框架协议）

开户银行：

户    名：

账    号：

五、双方的权利和义务

1.甲方权利：

（1）乙方不能按合同约定派出人员的，甲方有权单方解除合同。

（2）甲方有权规定服务的具体内容、要求，可以根据工作需要和乙方派出人员的工作情况，要求乙方更换或撤回不能胜任服务的派出人员。

（3）甲方有权根据财政局制定的考核管理办法对乙方考核，运用考核结果。

（4）根据不高于投标费率确定项目费率。

（5）乙方存在“清退规则”所列形时，提请财政局取消入围供应商的入围资格，或解除与其签订的合同。

（7）在使用乙方的服务之前，对乙方的一级注册造价的人数、专业进行动态核查，一旦某专业造价师人员不符合入围要求，不再使用乙方该专业的审核服务，且提请财政局取消该专业的入围资格。

2.甲方义务：

（1）按照约定的条件，按时足额支付服务费用。

（2）按框架协议和财政部门出具的考核管理办法拟定第二阶段选用办法，选用和考核供应商，并将考核不合格的结果报告财政局。

3.乙方权利：

（1）乙方有权要求甲方按时足额支付服务费用。

4.乙方义务：

（1）严格执行国家法律法规，严格按照合同约定的服务内容、服务标准、价格履约，遵守本合同条款。

（2）履行廉政、回避和保密义务。回避包含而不局限于同一个项目“编审分离原则”；同一个项目参建各方存在单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的情况，且这种情况存在不利于项目管控的因素；

（3）按照甲方制定的管理办法和相关程序开展服务，并接受甲方的考核管理和主动配合动态核查。

六、违约责任

1.详见框架协议。

2.其他：        。（甲乙双方可自行协商约定，但不得违背框架协议实质性条款）

七、乙方或乙方派出人员有下列情形之一的，甲方可以解除本合同：

1.被清退出框架协议的。

2.乙方服务期间，协审专业动态核查不合格。

3.隐瞒发现的问题或者与服务对象串通舞弊，导致严重质量问题的。

4.利用受聘工作拉业务或从工作对象获取不正当利益的。

5.违反保密纪律或回避规定的。

6.故意拖延，或者拒不履行本合同的。

八、组成本合同的有关文件

下列甲方采购文件、乙方响应文件，或与本次采购活动方式相适应的文件，以及有关附件是本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力，这些文件包括但不限于：

（1）框架协议文本；

（2）封闭式框架协议采购征集文件；

（3）乙方的响应文件；

（4）乙方的服务承诺；

（5）成交通知书；

（6）甲乙双方商定的其他文件等。

九、如有未尽事宜，甲乙双方经协商后可签订书面补充协议，补充协议与本协议具有同等法律效力。

十、双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向甲方实际所在地法院起诉。

十一、本合同正本一式二份，具有同等法律效力，甲方、乙方各执一份。

甲方（盖章）                     乙方（盖章）

法定代表人（或）委托代理人：     法定代表人（或）委托代理人：

合同签订日期：202 年   月  日

第四章 采购需求

一、基本要求

1.1适用范围

泰兴市党政机关、事业单位和团体组织实施的政府投资工程。使用单位负责支付各自的服务费，并向财政局反馈入围供应商服务情况。财政局对入围供应商进行管理考评，公布入围供应商的清退和补充情况。响应供应商不得对使用单位的范围作任何附加条件的限定。

1.2框架协议期限

本次框架协议期从本框架协议合同签署之日起，至2025年12月31日止。

二、采购需求：

2.1服务内容：为单项服务预算小于50万元（根据政府采购限额及相关要求调整）的2024-2025年度泰兴市政府投资项目概算审核、预算（招标控制价）审核、施工阶段全过程造价控制（跟审）、结算复审等提供造价咨询服务，出具评审报告，对出具报告的真实性、合规性、准确性负完全责任。

具体服务内容为：

2.1.1概算审核内容：建筑安装工程费、设备费、建设工程其他费及预备费（不可预见费）等评审。

（1）建筑安装工程费的评审：主要包括对建设标准、工程量计算、定额套用、取费、及材料价格等进行评审。

1）建设标准、工程量计算的评审包括：

审查设计中是否存在擅自提高建设标准、扩大建设规模等现象。

审查工程量计算规则的选用是否正确。

审查工程量的计算是否存在重复、漏算现象、工程量汇总计算是否正确等。

2）定额套用、取费、及材料价格等评审包括：

审查是否存在高套错套定额的现象。

审查是否按照有关规定计取措施费用及税金。

审查材料价格的计取是否合理。

（2）设备费的评审：主要对设备型号、规格、数量及价格（技术参数）进行评审。协审单位应通过市场询价、同质同类设备比价等一系列方法进行评审。

（3）建设工程其他费的评审：主要对项目概算中除建筑安装工程费、设备费之外的内容进行评审,评审内容包括：

建设规费、建设管理费（代建管理费）、勘察设计费、监理费、研究试验费、招投标费等，按国家或地方规定的有关标准和范围等进行评审

（4）预备费（不可预见费）的评审：针对不同项目的复杂程度、地质条件、建设期材料价格的稳定情况等因素来确定。

（5）其他需要评审的内容。

2.1.2预算（招标控制价）审核内容：建筑安装工程费、设备费等评审。

（1）审查编制的预算（招标控制价）是否控制在对应项目的概算指标之内。是否存在增加建设内容、超规模、超标准。

（2）审核施工图工程量计算规则的选用、是否存在重复计算、汇总是否正确，清单编制方法是否与招标文件统一。

（3）审核定额的套用以及取费标准是否准确合理，材料价格是否真实合理。

（4）审核设备、工器具购置种类、规格、数量是否和设计要求一致。

（5）其他需要评审的内容。

2.1.3施工阶段全过程造价控制（跟审）包括而不限于以下内容：

（1）要求驻场的，驻场天数每周不少于5天。

（2）参与现场计量见证工作，见证隐蔽工程在隐蔽前需完成计量。

（3）审核工程进度用款计划书，审核工程计量与价款支付。

（4）审核工程项目变更、签证等工程计量和计价依据。

（5）对暂估价材料和新增材料、设备、机械单价及专业工程价格等提供询价与核价等专业咨询。

（6）审核工程价款调整等工程计量和计价依据。

（7）分析工程投资偏差，调整工程造价控制目标。

（10）参与工程造价控制有关的工作会议。

（11）按时报送跟踪协审月报、跟踪协审总结报告。

（12）以上工作根据要求出具专项意见。

（13）其他需要评审的内容。

2.1.4结算复审内容：

（1）项目建设内容及概算执行情况。审查项目建设是否按批准的初步设计进行，各单位工程建设是否严格按批准的概算内容执行，有无概算外项目和提高建设标准、扩大建设规模的问题，有无重大质量事故和经济损失。

（2）项目建设程序评审，主要包括对项目立项、可行性研究、初步设计、施工图设计等程序性内容的审批情况进行评审。

（3）项目建设组织管理情况的评审，主要审查项目是否执行项目法人制、招投标制、合同制和工程监理制等基本建设管理制度。

（4）审核结算审核报告是否完整，是否符合合同约定及国家、省、市有关工程价款结算的规定。

（5）审核工程设计变更、隐蔽工程确认和现场签证的合理性。涉及调整概算的应按规定条件和程序向有关部门履行报批手续；未经备案及履行批准手续发生的工程价款不予认定和列入项目成本。

（6）审核已完工程进度和用款资料。在审核工程价款结算时，将已报送的工程进度情况书面报告、用款申请表及批复进行汇集，对其提供的已完工工程逐项核实并进行确认，保证结算的真实性。

（7）有甲供材的应根据施工进度和施工图计算量进行核对，防止超领甲供材，结算时按实扣回。

（8）审核确认合同工程价款及设计变更（签证）工程价款。

（9）审核竣工验收资料是否齐备，结算手续是否完备。

（10）审核合同约定的工作内容和工作量完成情况、工程实施过程中发生的设计变更和现场签证、工程材料和设备价格的变化情况、工程实施过程中的相关政策变化情况以及补充合同。

（11）其他需要评审的内容。

2.2技术要求

2.2.1技术保证

（1）具有保证完成项目所必备的技术力量和技术条件。

（2）具有保证完成项目所必备办公设备、工作软件和管理软件。

2.2.2拟派人员

（1）项目开展前，应成立项目组。项目组应按照相应的专业安排造价专业人员，并根据工程进度需要及时增派相关工作人员，项目组成员（含负责人1 人）不得少于4人。

（2）供应商拟投入本项目的负责人为国家一级注册造价工程师（或《造价工程师职业资格制度规定》（建人〔2018〕67 号）发布之前取得的注册造价工程师职业资格，下同），且具备工程类高级职称。

（3）供应商拟投入本项目的其他人员必须是国家一级注册造价工程师。

（4）承诺实际派驻本项目咨询团队人员与投标时所提供的拟派本项目的项目咨询团队一致。未经使用单位许可，不得随意进行更换。除使用单位提出更换人员以外不得随意更换咨询人员，若因离职、重大疾病等原因确需更换人员的在保证工作能够顺利交接的情况下，需提前一个月书面通知使用单位，并应提供离职证明或医院提供的诊断书，待使用单位同意后方可更换，且更换后的人员业务水平要与更换前的相当（如：都有同级别的资格证书等）。如更换人员无法满足使用单位要求，使用单位有权解除合同。

（5）项目开始后，供应商根据工作实施方案和使用单位要求参加相关会议。

（6）项目组成员应熟悉相关政策法规和业务知识，能够胜任同类工程造价咨询工作，具有较高的业务素质和良好的职业道德；无违纪违法等不良记录；未发生违反职业道德事项，未发生重大差错事项，具有承担相应风险的能力。

2.2.3工作程序和管理制度保障

（1）具有完成项目进行工程现场核实、勘察，核实现场工程量等方面的措施及服务承诺。

（2）技术负责人及时与采购人/使用人进行必要的工作联系。

（3）有专人为项目领取送审资料和传送审查结论报告等。

（4）公司内部控制、内部管理制度及措施。

（5）明确从承接项目至提交审查结论的时间。

（6）对执业过程中相关各方意见不一致时的处理方式、方法及措施。

（7）出具的审查结论报告的主要内容结构、详细程度、装订样式。

2.2.4服务成果文件的质量要求

（1）入围供应商应严格遵守《泰兴市市级财政投资评审管理制度（暂行）》《泰兴市市级财政投资评审操作规程(暂行)》《泰兴市市级财政投资项目协审机构考核管理办法（暂行）》等有关规定进行评审。甲方有权修改相关管理制度、操作规程、考核管理办法，供应商需无条件遵守。

（2）供应商需建立市场询价机制，对项目单位报送的部分材料询价进行复核并留存复核资料。

（3）服务期内供应商必须按采购要求完成工作并出具最终报告，工作质量达到合格标准，符合《建设工程造价咨询成果文件质量标准》(CECA/GC7-2012)及《江苏省建设工程造价咨询业务指导规程》（2021版）的规定要求，并保证成果文件真实、合法、完整、准确，对其出具的成果文件及其带来的后果承担法律责任。

2.3商务要求

2.3.1服务期

从合同生效之日起至供应商出具相应的咨询成果报告并经采购人认可，且移交全部资料至采购人后终结。

2.3.2质保期

对项目成果文件终身质保。

2.3.3风险保障及承诺：

（1）承诺承担由于管理和工作失误或审查结论失真，给采购人和第三方造成的经济损失及法律责任。

（2）提供廉政制度建设情况及执业中的相关措施，并作出遵守廉政纪律的相关承诺。

2.3.4服务时限、服务成果文件的交付

供应商应在时限内出具审核初步结论。起始时间为项目主管部门提供的真实、完整评审资料之日。

（1）概算、预算（招标控制价）审核时限：

评审金额5000万元（含）以下，7个工作日；

评审金额5000万元-1亿元（含），10个工作日；

评审金额1亿元以上（含），15个工作日。

（2）结算复审时限：

评审金额5000万元以下，30个工作日；

评审金额5000万元-1亿元（含），50个工作日；

评审金额1亿元以上（含），60个工作日。

若因供应商原因造成成果交付期延误，采购人按照考核管理办法对供应商进行考核。确因客观情况或无法控制的因素导致项目无法在服务期限内完成的，经采购人同意服务期顺延，合同费用不增加，合同继续履行。

2.4伴随服务

（1）针对本项目成立服务小组，指派专人负责日常管理及联络工作。

（2）提供技术服务热线（7*24小时），负责解答使用单位遇到的问题。

（3）服从采购人管理要求，通过江苏省框架协议采购系统执行本次框架协议采购合同。

（4）协助有关部门做好廉政工作，防止腐败现象的出现。

三、框架协议期间的价格确定

3.1在框架协议期间，入围服务价格为合同授予阶段最高限价，不得上调。

3.2采购合同采用固定单价合同。

3.3合同价款的支付：

四、确定第一阶段成交供应商

价格优先法，资格审查和响应性审查通过后，按照报价从低到高的顺序排序，根据征集文件规定的淘汰率20%淘汰高报价供应商，确定入围供应商。

补充规则

框架协议履行期间，如出现剩余入围供应商不足入围供应商总数70%且影响框架协议执行的情形时，采购人报监管部门同意后，将进行补充征集供应商。补充征集的条件、程序、评审方法和淘汰比例与初次征集相同。补充征集遵守原框架协议的有效期。补充征集期间，原框架协议继续履行。

五、确定第二阶段成交供应商

5.1确定第二阶段成交供应商的原则

5.1.1编审分离原则；

5.1.2强化项目管控原则。

5.2确定第二阶段成交供应商的方式

确定第二阶段成交供应商的方式为直接选定。由采购人或者使用单位依据项目专业、考核评价结果、服务便利性、信用排名等因素，从第一阶段入围供应商中直接选定。

5.3确定第二阶段成交供应商的协议价格

第一阶段入围供应商的协议价格是使用单位确定第二阶段成交供应商的最高限价。

第五章   确定入围及成交供应商

一、确定第一阶段入围供应商

1.评审方法

本次评审采用价格优先法，是指对满足采购需求的供应商，按照投标报价从低到高的顺序排序，根据征集文件规定的淘汰率，确定入围供应商的评审方法。若报价相同，同时淘汰。

本项目淘汰比例为20%（进一法，同报价共淘汰），且至少淘汰1家供应商。提交响应文件和符合资格条件、实质性要求的供应商少于3家时，采购活动终止。

2、政府采购政策功能落实

2.1本项目对全部由小型和微型企业提供服务的给予10%的扣除价格，用扣除后的价格参与排序。

2.2供应商需按照征集文件的要求提供相应的《中小企业声明函》。

2.3本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为：租赁和商务服务业。企业标准请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）文件规定自行填写。

3.响应文件的初步评审

3.1资格审查

3.1.1资格审查由征集人负责。

3.1.2资格审查因素和标准：

| 资格审查 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 评审事项 | 评审因素 | 评审标准 |
| 资格审查 | 基本资格条件的承诺 | 根据供应商提供的承诺函，内容完整且具有法人及法定代表人的印章。（内容及格式参照第六章《供应商基本资格条件承诺函》） |
|  | 落实政府采购政策 | 本项目不专门面向中小企业。对全部由小型和微型企业提供服务的给予10%的扣除价格，用扣除后的价格参与排序 |
|  | 征集人根据本项目特点，要求供应商具备的条件 | 无 |
| 资格审查由征集人负责，响应文件不符合评审标准之一的，评审结论为不合格。 |  |  |

3.2符合性评审

3.2.1符合性评审由评审小组负责。

3.2.2符合性评审因素和标准：

| 符合性评审 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 评审事项 | 评审因素 | 评审标准 |
| 符合性 评审 | 响应文件的签署 | 响应函、供应商基本资格条件承诺书中须加盖供应商法人章并经法定代表人签字或签章。 |
|  | 报价 | 不超过最高限制限价；（报价以响应函中各专业的折扣率作为评审因素，报价一览表中的综合折扣率不作为评审因素） |
|  | 响应有效期 | 不低于90日历天 |
|  | 技术要求响应 | 1.土建专业：供应商为本项目投入不少于4名国家一级注册造价师（或《造价工程师职业资格制度规定》（建人[2018]67号）发布之前取得的注册造价工程师职业资格，下同），其中3人为土建专业，1人为安装专业，且项目技术负责人具备工程高级职称。 业绩：2个土建工程审核业绩（概算审核、预算审核、全过程跟审或结算审核等业绩） 2.安装专业：供应商为本项目投入不少于4名国家一级注册造价师，其中2人（或以上）为安装专业,1人为土建专业，且项目技术负责人具备工程类高级职称。 业绩：2个安装工程审核业绩（概算审核、预算审核、全过程跟审或结算审核等业绩） 3.公路专业：供应商为本项目投入不少于4名国家一级注册造价师，其中2人（或以上）为公路专业一级造价师，且项目技术负责人具备工程类高级职称。 业绩：2个公路工程审核业绩（概算审核、预算审核、全过程跟审或结算审核等业绩） 4.水利专业：供应商为本项目投入不少于4名国家一级注册造价师，其中2人（或以上）为水利专业一级造价师，且项目技术负责人具备工程类高级职称。 业绩：2个水利工程审核业绩（概算审核、预算审核或者全过程跟审业绩） 提供人员执业资格证书、注册证书、职称证书的复印件，本月或上月社保证明；业绩包括合同和审核报告（须包括甲方的法人章）等； 按不同的专业分别提供人员列表和资料，特别提醒：在同一个专业项目组中，如果一个造价师同时拥有多个专业时，只计算一个专业，即同一专业组的一级造价师配置数量按照人数计算。不同专业项目组之间不受此限制。 |
| 符合性评审由评审小组负责，响应文件不符合评审标准之一的，评审结论为不合格。 |  |  |

3.3初步评审结果

3.3.1初步评审中，资格审查和符合性评审的结果出现不合格的情形时，初步评审的结果为不合格，反之，初步评审的结果为合格。

3.3.2初步评审的结果为不合格的，作无效标处理，不再转入下步评审（详细评审）。

3.4详细评审

在初步评审合格的供应商中，分四个不同专业，分别按照投标报价由低到高排序（供应商可以申请1个或多个专业），依据淘汰比例，分别淘汰20%高报价供应商（进一法，同报价共淘汰），确定各专业入围供应商。

3.5评标报告

详细评审结束后，评审小组负责编写评标报告。

3.6澄清、说明或补正

3.6.1评审小组在评审过程中，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。

3.6.2评审小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式作出。

3.6.3供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人或其授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。供应商的书面澄清材料作为响应文件的补充。

3.6.4供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

3.6.5评审小组不得接受供应商主动提出的澄清、说明或补正。

3.7评审过程中特殊情况的处理规定

3.7.1评审小组成员的更换

（1）评审过程中，因评审小组成员缺席、回避或者健康等特殊原因导致评审小组组成不符合规定的，征集人将依法补足后继续评审。被更换的评审小组成员所作出的评审意见无效。

（2）无法及时补足评审小组成员的，征集人将停止评审活动，封存所有资料，依法重新组建评审小组进行评审。原评审小组所作出的评审意见无效。

3.7.3争议解决

评审小组成员对需要共同认定的事项存在争议的，按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的成员须在评审报告上签署不同意见及理由。

3.7.4评审终止

评审小组发现征集文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行，或者征集文件内容违反国家有关强制性规定的，应当停止评审工作，与征集人沟通并作书面记录。征集人确认后，终止评审活动。

3.7.5修改评审结果

评审组长负责汇总和核对各成员的评审结果。在评审报告签署前，出现下列情形之一的，可以要求其当场修改评审结果：

（1）分值计算错误；

（2）评标委员会成员对客观评审因素结论不一致；

3.8评标报告签署

评标报告应当由评标委员会全体人员签字认可。评标委员会成员对评标报告有异议的，应当在报告上签署不同意见并说明理由，由评标委员会书面记录相关情况。评标委员会成员拒绝在报告上签字又不书面说明其不同意见和理由的，视为同意评标报告。

3.9判定无效投标的规定

（1）响应文件无法解密；

（2）响应文件未在规定的时间内解密成功。

（3）初步评审的结果为不合格的，作无效标处理。

（4）响应文件含有征集人不能接受的附加条件的。

（5）法律、法规规定的其他投标无效情形。

第六章  响应文件的编制要求及参考格式

1.响应文件的组成

响应文件应包括而不限于：

（1）报价一览表（供应商可以申报1个或者多个专业，按专业类别分别报价）；

（2）响应函；

（3）资格证明文件；

（4）采购需求响应表；

（5）其他响应条件及证明材料。

2.响应文件的编制内容及编制要求

2.1响应文件封面

供应商应按表中格式完整、清晰、正确填写。

2.2报价一览表

见附表，表中数据不要修改，不作为评审因素。

2.3 响应函

2.3.1供应商应按表中格式完整、清晰、正确填写；

2.3.2响应函中投标折扣率分专业填写百分数，保留1位小数，例如78.2%。

2.3.2响应函必须加盖投标人法人公章并经法定代表人签字或签章。

2.4 资格条件证明文件

供应商基本资格条件承诺函；

2.5采购需求响应表

投标人应仔细阅读征集文件第五章采购需求，结合自身的实际情况，如实编制，格式附后。

2.6供应商认为应列入响应文件的其他材料

供应商应对照第五章的评审因素，结合自身的实际情况，如实编制，格式自拟。

3. 响应文件参考格式

3.1响应文件封面格式

响应文件

项目名称：

项目编号：

供应商名称：  （盖法人章）

联系人：

联系电话：

日期：______年____月____日

3.2 报价一览表

报价一览表

| 项目名称 | 综合折扣率 |
| --- | --- |
| 2024-2025年度泰兴市政府投资项目工程造价咨询服务框架协议采购项目 | 100% |

3.3 响应函

响 应 函

致：泰兴市财政局

根据                           项目征集文件的所有条款要求，遵照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》等有关规定，我方承诺如下：

1、一旦我方成为入围供应商,我方将根据征集文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在征集文件规定的时间完成项目，交付采购人验收、使用。

2、申请专业： £ 土建、£ 安装、£ 交通、£ 水利（打钩为有效申请，如图：R ）

3、投标折扣率：土建专业折扣率为

安装专业折扣率为

公路专业折扣率为

水利专业折扣率为

3、合同履行期限：合同签订之日起，至2025年12月31日止。

4、响应有效期： 90天 。在响应有效期内我方同意遵守本响应文件中的承诺且在此期限期满之前响应文件对我方具有法律约束力。

5、我方已详细审查全部征集文件。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。

6、我方响应文件中作出的所有承诺，在采购项目评审（评标）环节结束后，随时接受采购人的检查验证，并自觉配合提供相关证明材料。经调查核实为虚假承诺的，同意视为“提供虚假材料谋取中标、成交”的违法行为，依照《政府采购法》等法律法规承担相应责任。

供应商名称(盖法人章)：

法定代表人 (签字或签章)：

日期：   年  月   日

3.4供应商资格条件证明文件

供应商基本资格条件承诺函

一、按照《政府采购法》第二十二条规定的供应商基本资格条件，我公司郑重承诺如下：

1.我公司具有良好的商业信誉和健全的财务制度；

2.我公司具有履行合同所必须的设备和专业技术能力；

3.我公司具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

4.我公司参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

5.我公司未列入在信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）“失信被执行人”、“重大税收违法案件当事人名单”中，也未列入中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为记录名单”中。

二、我公司承诺：在本次投标过程中，我公司不存在本项目征集文件第二章第1.3.4条所列情形之一。

供应商名称(盖法人章)：

法定代表人 (签字或签章)：

日期：   年  月   日

3.5采购需求响应表

采购需求响应承诺

我方已经仔细阅读并充分理解本征集文件第五章《采购需求》的要求，并郑重承诺完全按照《采购需求》要求提供相应的服务。

供应商名称(盖法人章)：

法定代表人 (签字或签章)：

日期：   年  月   日

3.6中小企业声明函

中小企业声明函

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）的规定，本公司（联合体）参加 （单位名称）      的 （标的名称）       采购活动，提供的货物或服务全部由符合政策要求的小微企业提供。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称）        ，属于  （采购文件中明确的所属行业） ；承建（承接）企业为 （企业名称），从业人员     人，营业收入       万元，资产总额      万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）       ；

2.（标的名称）        ，属于  （采购文件中明确的所属行业） ；承建（承接）企业为 （企业名称），从业人员     人，营业收入       万元，资产总额      万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）       ；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日  期：

注：1、从业人员、营业收入填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2、供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。

3、供应商提供的声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

3.7征集文件要求的其他响应条件及证明材料

1.具有有效的营业执照（附证书的复印件）；

2.各专业人员及业绩证明资料（除一览表以外，其他证明资料分专业分别提供）

| 申请专业及拟投入人员一览表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 申请专业 | 拟投入项目组成员 | 执业资格 | 注册证书号 | 职称 | 备注 |
| 土建 | 张三 | 土建一级造价师 |  | 高级工程师 | 项目负责人 |
|  | 李四 | 土建一级造价师 |  |  |  |
|  | 王二 | 土建一级造价师 |  |  |  |
|  | 麻子 | 安装一级造价师 |  |  |  |
| 安装 | A | 安装一级造价师 |  | 高级工程师 | 项目负责人 |
|  | B | 安装一级造价师 |  |  |  |
|  | C | 土建一级造价师 |  |  |  |
|  | D | **一级造价师 |  |  |  |
| 公路 | E | 公路一级造价师 |  | 高级工程师 | 项目负责人 |
|  | F | 公路一级造价师 |  |  |  |
|  | G | **一级造价师 |  |  |  |
|  | H | **一级造价师 |  |  |  |
| 水利 | M | 水利一级造价师 |  | 高级工程师 | 项目负责人 |
|  | N | 水利一级造价师 |  |  |  |
|  | J | **一级造价师 |  |  |  |
|  | K | **一级造价师 |  |  |  |