竞争性磋商文件

项目名称：2025年槐泗镇河道长效管护项目

项目编号：JSZC-321003-JNZX-C2025-0014

江苏江南工程管理咨询有限公司扬州分公司

2025年6月19日

- 总  目  录

- 竞争性磋商公告 ……………………………2

- 供应商须知………………………………… 6

- 合同文本……………………………………17

- 采购需求……………………………………28

- 评审方法与评审标准………………………37

- 响应文件格式………………………………41

第一章  竞争性磋商公告

项目概况

2025年槐泗镇河道长效管护项目竞争性磋商项目的潜在供应商可在“扬州市邗江区政府采购网”、“扬州市政府采购网”、“江苏政府采购网”和“中国政府采购网”自行免费下载磋商文件，并于2025-07-01 14:30（北京时间）前递交响应文件。

一、项目基本情况

项目编号：JSZC-321003-JNZX-C2025-0014

项目名称：2025年槐泗镇河道长效管护项目

采购方式：竞争性磋商

预算金额：749442.08元

最高限价（如有）：本项目设定最高限价，最高限价为704475.55元（在预算金额的基础上下浮6%）

采购需求（简介）：详细内容见本磋商文件第四章

合同履行期限：一年

二、申请人的资格要求：

（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供下列材料：

1.法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明

2.上一年度的财务状况报告（供应商成立不满一年无需提供）

3.依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交响应文件截止时间前一年内任意一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。供应商依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料）

4.具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

5.参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

6.供应商信用承诺函

7.未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。（响应文件中无需提供证明材料）

（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》的规定，本项目专门面向中小企业采购，供应商须提供《中小企业声明函》，《中小企业声明函》不符合要求或未提供的，响应文件无效。

（三）本项目的特定资格要求

无

三、获取采购文件

时间：自磋商文件公告发布之日起5个工作日

地点：“扬州市邗江区政府采购网”、“扬州市政府采购网”、“江苏政府采购网”和“中国政府采购网”

方式：网上获取

售价：0.00元。

四、响应文件提交

截止时间：2025-07-01 14:30（北京时间）；

地点：“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）。

五、开启

时间：2025-07-01 14:30（北京时间）；

地点：“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）“开标大厅”。

六、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

七、其他补充事宜

7.1潜在供应商访问政府采购管理交易系统（苏采云）的网络地址和方法：

（1）潜在供应商访问政府采购管理交易系统（苏采云）的方法：“苏采云”系统用户注册--获取“CA数字证书”--CA绑定与登录--网上报名--下载采购文件（后缀名为“.kedt”）--将后缀名为“.kedt”的采购文件导入政府采购客户端工具--制作投标文件--导出加密的投标文件（后缀名为zip）--通过“苏采云”系统上传投标文件。

（2）“CA数字证书”的获取：供应商需办理CA锁，“苏采云”系统目前仅支持“苏采云”系统下的政务CA，省内各地区办理的“苏采云”系统下的政务CA全省通用。

（3）“CA数字证书”的办理材料以及供应商操作手册详见：

http://zfcg.yangzhou.gov.cn/xzzx/art/2023/art_4d7de1f7865f4a2894fc22bc452f94d8.html。

（4）潜在供应商访问“苏采云”系统的网络地址和方法：“苏采云”系统的网址：http://jszfcg.jsczt.cn/。

（5）采购文件（后缀名为“.kedt”）、供应商操作手册及政府采购客户端工具也可通过“苏采云”系统--已报名项目--报名详情页面内相应链接进行下载。

（6）招标代理机构（采购代理机构）将数据电文形式的采购文件加载至“苏采云”系统，供潜在供应商下载或者查阅。

（7）苏采云系统使用谷歌浏览器参与不见面开标。

7.2本次采购采用“政府采购管理交易系统（苏采云）”，招标、投标、评标和中标结果发布全程电子化，开标方式为不见面开标。供应商应当按照《“苏采云”系统供应商操作手册》参加投标活动。如供应商未按要求操作，由此所产生的风险由供应商自行承担。

7.3供应商如确定参加磋商，可自行下载采购文件及有关资料，按照《操作手册》进行注册，领取CA和办理电子签章，并按《操作手册》要求制作、上传电子投标文件，技术支持联系方式：13813140731。

7.4竞争性磋商、竞争性谈判、单一来源采购项目将与供应商就磋商（谈判）文件进行线上磋商（谈判），请供应商在开标前登录谷歌浏览器进入不见面大厅，并准备好耳麦和摄像设备。因供应商网络与电源不稳定、未按要求配置上述设备、上述设备发生故障等自身原因，导致磋商（谈判）失败，供应商自行承担其后果。

7.5潜在投标人对采购文件项目需求部分的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复。

7.6本次采购不收取磋商保证金。

7.7有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注“扬州市邗江区政府采购网”、“扬州市政府采购网”、“江苏政府采购网”和“中国政府采购网”发布的信息。

7.8本项目招标文件中所有斜体下划线部分为实质性条款，如不满足，则为无效投标。

7.9请各供应商授权代表在开（评）标活动当天保持手机畅通，供应商联系不上的，由供应商自行承担相关后果。

7.10如在开标时间发生系统崩溃等不可预见的情况，造成磋商活动无法正常进行的，将延迟开启及评审，具体时间另行通知。

7.11根据省财政厅《关于更换全省政府采购交易系统C A数字证书和电子签章的通知》（苏财购〔2023〕101号），“苏采云”政府采购交易系统（以下简称苏采云系统）的CA数字证书、电子签章已更换为江苏省电子政务证书认证中心C A和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。如果供应商通过苏采云系统参与政府采购项目，需要更换CA数字证书和电子签章。具体办理指南和操作手册见链接：

http://zfcg.yangzhou.gov.cn/xzzx/art/2023/art_4d7de1f7865f4a2894fc22bc452f94d8.html。

7.12落实好政府采购履约资金扶持政策。中标/成交供应商可凭政府采购合同办理融资贷款，详见江苏政府采购网“政采贷”专栏。

7.13严格执行政府采购关于支持节能产品、环境标志产品的相关政策规定。如本次采购的产品属于财政部、国家发展改革委、生态环境部、市场监管总局等部门发布的节能产品、环境标志产品品目清单政府强制采购范围的，供应商必须在响应文件中提供所投产品的相关证书(由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书)。节能产品、环境标志产品品目清单以递交响应文件截止时已正式公布的最近一期信息为准，如属政府强制采购产品未提供认证证书的或认证证书提供不全的将视为未实质性响应采购要求。其他条件相同情况下，应当优先采购节能产品、环境标志产品。

7.14供应商对于投标产品的包装应按照“财办库〔2020〕123号《关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知》”执行。

八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系

1.采购人信息

名 称：扬州市邗江区槐泗镇人民政府

地 址：扬州市邗江区槐泗镇振兴北路1号

联系人：王女士

联系方式：13665217787

2.采购代理机构信息

名 称：江苏江南工程管理咨询有限公司扬州分公司

地 址：扬州市邗江中路469号（中国人民保险三楼）

联系人：周工

联系方式：18252726729

3.项目联系方式

联系人：周工

联系方式：18252726729

江苏江南工程管理咨询有限公司扬州分公司

2025年6月19日

第二章  供应商须知

- 一、总则

- 1、采购方式

1.1 本次政府采购活动采取竞争性磋商(以下简称磋商)方式，本磋商文件仅适用于磋商公告中所述项目。

- 2、合格的供应商

2.1满足磋商公告中供应商资格要求的规定。

2.2 满足本磋商文件实质性要求和条件的规定。

- 3、适用法律

3.1 本次磋商及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

- 4、磋商费用

4.1供应商应自行承担所有与参加本次磋商有关的费用，无论磋商过程中的做法和结果如何，江苏江南工程管理咨询有限公司扬州分公司（以下简称采购代理机构）在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2本项目采购代理服务费按照国家计委印发的《招标代理服务收费管理暂行办法》（计价格〔2002〕1980 号文）服务类标准的64%取费（不足2000元按2000元计取），由成交单位在领取成交通知书前一次性支付给代理机构。

4.3专家评审费按扬财购〔2020〕40号文《关于进一步规范扬州市政府采购专家评审费标准的通知》执行。

- 5、磋商文件的约束力

5.1供应商一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本磋商文件的规定和约束。

- 二、磋商文件

- 6、磋商文件构成

6.1磋商文件由以下部分组成：

（1）磋商公告

（2）供应商须知

（3）合同文本

（4）采购需求

（5）评审方法与评审标准

（6）响应文件格式

请仔细检查磋商文件是否齐全，如有缺漏请立即与采购代理机构联系解决。

6.2供应商应认真阅读磋商文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按磋商文件要求和规定编制响应文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其响应文件对磋商文件作出实质性响应，否则其风险由供应商自行承担。

- 7、磋商文件的澄清

7.1 任何要求对磋商文件进行澄清的供应商，应在磋商截止期5日前按磋商公告中的通讯地址，以书面形式通知采购代理机构。

- 8、磋商文件的澄清和修改

8.1 在响应文件提交截止时间前，采购代理机构可以对磋商文件进行澄清和修改，澄清或者修改的内容作为磋商文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购代理机构将在提交首次响应文件截止时间至少5日前，在“扬州市邗江区政府采购网”、“扬州市政府采购网”、“江苏政府采购网”和“中国政府采购网”上发布书面更正公告形式通知所有获取磋商文件的供应商，更正公告内容将作为磋商文件的组成部分，并对供应商具有约束力。不足5日的，采购代理机构将顺延提交首次响应文件截止时间。

8.2采购代理机构可以视采购项目的具体情况，组织供应商进行现场考察或召开磋商前答疑会，但不单独或分别组织只有一个供应商参加的现场考察和答疑会。

- 三、响应文件的编制

- 9、响应文件的语言及度量衡单位

9.1供应商提交的响应文件以及供应商与采购代理机构就有关磋商的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

9.2 除技术性能另有规定外，响应文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

- 10、响应文件构成

10.1供应商编写的响应文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、分项报价表、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表、其他证明文件、磋商响应函等部分。

10.2 如标书制作工具中格式和内容与“扬州市邗江区政府采购网”、“扬州市政府采购网”、“江苏政府采购网”和“中国政府采购网”发布的磋商文件不一致，请以“扬州市邗江区政府采购网”、“扬州市政府采购网”、“江苏政府采购网”和“中国政府采购网”发布的磋商文件为准。

- 11、证明磋商响应标的符合磋商文件规定的文件

11.1供应商应按照磋商文件要求提交证明文件，证明其及磋商响应标的符合磋商文件规定。

11.2磋商文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

- 12、分项报价表

12.1供应商应按照磋商文件规定格式填报分项报价表。

12.2磋商货币。响应文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。磋商文件中另有规定的按规定执行。

- 13、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表

13.1供应商需对磋商文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离，并说明原因。

13.2供应商可在响应文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。

- 14、服务承诺、培训计划、人员安排及其他

14.1供应商需根据磋商文件要求提供有关售后服务的管理制度，售后服务机构的分布情况，售后服务人员的数量、素质、技术水平及售后服务的反应能力等。

14.2供应商需根据磋商文件要求提供培训计划。

14.3供应商需根据磋商文件要求提供磋商响应标的的主要组成部分、功能设计、实现思路及关键技术等。

- 15、磋商响应函

15.1供应商应按照磋商文件中提供的格式完整、正确填写磋商响应函。

- 16、磋商有效期

16.1磋商有效期为采购代理机构规定的提交响应文件截止之日后六十（60）天。磋商有效期比规定短的将被视为非实质性响应磋商文件而予以拒绝。

- 17、磋商有效期的延长

17.1在特殊情况下，采购代理机构于原磋商有效期满之前，可向供应商提出延长磋商有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。供应商可以拒绝采购代理机构的这一要求而放弃磋商，同意延长磋商有效期的供应商既不能要求也不允许修改其响应文件。受磋商有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

- 四、响应文件的递交

- 18、电子磋商响应文件的递交

18.1供应商应当按照《操作手册》规定，在提交响应文件截止时间前制作并上传电子响应文件。

- 19、提交响应文件截止时间

19.1供应商上传电子响应文件的时间不得迟于磋商公告中规定的提交响应文件截止时间。

供应商应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因供应商自身原因造成的电子响应文件上传不成功的按照本磋商文件第二章第26.3.2条规定做无效响应处理。

19.2 采购代理机构可以按照规定，通过修改磋商文件酌情延长提交响应文件截止日期，在此情况下，供应商的所有权利和义务以及供应商受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

- 20、响应文件的拒收

20.1 采购代理机构拒绝接收在其规定的提交响应文件截止时间后上传的任何电子响应文件。

- 21、响应文件的撤回和修改

21.1响应文件的撤回

21.1.1 电子响应文件的撤回

供应商可在提交响应文件截止时间前，撤回其电子响应文件，具体操作方法见《操作手册》。

21.1.2供应商撤回电子响应文件，则认为其不再参与本项目磋商活动。

21.2响应文件的修改

供应商可在提交响应文件截止时间前，对其电子响应文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

21.3 在提交响应文件截止时间之后，供应商不得对其电子响应文件作任何修改。

21.4 在提交响应文件截止时间至磋商文件中规定的磋商有效期满之间的这段时间内，供应商不得撤回其响应文件。

- 五、响应文件的解密与评审

- 22、响应文件解密

22.1供应商应当按照《操作手册》规定，在苏采云系统规定的时间内对磋商响应文件进行解密。

- 23、磋商小组

23.1采购代理机构将组织磋商小组对响应文件进行评审。磋商小组由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

23.2磋商小组独立工作，负责评审所有响应文件并确定成交侯选人。

- 24、评审过程的保密与公正

24.1磋商小组、采购人和采购代理机构工作人员、相关监督人员等与评审工作有关的人员，对评审情况以及在评审过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。

24.2在评审过程中，供应商不得以任何行为影响磋商评审过程，否则其响应文件将被作为无效响应文件。

24.3在项目评审期间，采购代理机构将设专门人员与供应商联系。

24.4采购代理机构和磋商小组不向未成交的供应商解释未成交原因，也不公布评审过程中的相关细节。

- 25、评审过程中的澄清

25.1项目评审期间，磋商小组有权要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

磋商小组并非对每个供应商都作澄清要求。

25.2需要供应商进行澄清、说明和更正的，磋商小组将通过苏采云系统向供应商发布“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的供应商应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和更正的内容作为响应文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

25.3 接到磋商小组澄清、说明和更正要求的供应商如未按规定做出澄清、说明和更正，其风险由供应商自行承担。

- 26、对响应文件的审查

26.1响应文件审查分为资格审查和符合性审查。

26.1.1 资格审查：由磋商小组依据法律法规和磋商文件的规定，对响应文件中的资格证明文件进行审查，以确定供应商是否具备参加磋商的资格。

磋商小组在进行资格审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）和“中国政府采购网”（http://www.ccgp.gov.cn）查询供应商的信用记录，以确定供应商是否具备磋商资格,查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员中任何一方存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

26.1.2 符合性审查：依据磋商文件的规定，由磋商小组从响应文件的有效性、完整性和对磋商文件的响应程度进行审查，以确定是否对磋商文件的实质性要求作出响应。

26.1.3 未通过资格审查或符合性审查的供应商，磋商小组将在苏采云系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评审结束后，磋商小组将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。

26.2在详细评审之前，磋商小组将首先审查每份响应文件是否实质性响应了磋商文件的要求。实质性响应的响应文件应该是与磋商文件要求的条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留。

所谓重大偏离或保留是指与磋商文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与磋商文件不一致，而且限制了合同中买方和采购代理机构的权利或供应商的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的供应商的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离由磋商小组按照少数服从多数的原则认定。磋商小组决定响应文件的响应性只根据响应文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

26.3未实质性响应磋商文件的情形

26.3.1供应商在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子响应文件的。

26.3.2供应商未按照磋商文件要求上传电子响应文件的。

26.3.3同一供应商提交两个（含两个）以上不同的响应文件或者最后报价的。

26.3.4供应商不具备磋商文件中规定资格要求的。

26.3.5供应商的最后报价超过了采购预算。

26.3.6不符合磋商文件中规定的实质性要求和条件的（本磋商文件中斜体且有下划线部分为实质性要求和条件）。

26.3.7供应商被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单，被“中国政府采购网”（http://www.ccgp.gov.cn）列入政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现供应商存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

26.3.8 响应文件含有采购人不能接受的附加条件的。

26.3.9 本项目采购产品被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”、“环境标志产品品目清单”强制采购范围，而磋商供应商所磋商产品不在强制采购范围内的。（磋商产品如属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，磋商响应文件中必须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书图片）

26.3.10响应文件未按照磋商文件要求加盖CA电子公章的。

26.4未实质性响应磋商文件的响应文件按无效响应处理。

26.5如果响应文件实质上没有响应磋商文件的要求，磋商小组将予以拒绝，供应商不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其成为实质性响应的文件。

26.6供应商在项目评审全过程中应保持通讯畅通，并安排专人与采购代理机构及磋商小组联系。

- 27、磋商程序及评审方法和评审标准

27.1磋商程序

27.1.1对于通过资格审查和符合性审查的供应商，磋商小组将集中与单一供应商分别进行磋商。磋商小组通过苏采云系统向供应商发布“磋商函”，供应商应当按照要求在苏采云系统提交“磋商响应函”并加盖CA电子公章。

在磋商过程中，磋商小组可能根据磋商文件和磋商情况实质性变动的内容有：采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款。对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组将在苏采云系统中通知所有参加磋商的供应商。供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求在苏采云系统中重新提交响应文件，并加盖CA电子公章。

27.1.2磋商文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，磋商结束后，磋商小组将在苏采云系统向所有实质性响应的供应商发布“最后报价要求函”及最后报价格式表，要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价。

磋商文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求，需经磋商由供应商提供最终设计方案或解决方案的，磋商结束后，磋商小组将按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上供应商的设计方案或者解决方案，在苏采云系统中向其发布“最后报价要求函”及最后报价格式表，要求其在规定时间内提交最后报价。

最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。符合《政府采购竞争性磋商采购方式理暂行办法》第三条第一款第四项及《财政部关于竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》（财库[2015]124号）规定情形的，提交最后报价的供应商可以为2家。

27.1.3供应商未在磋商小组规定的时间内在苏采云系统中提交最后报价的视为放弃磋商，其响应文件按无效响应处理，最后报价格式表须加盖CA电子公章,否则视为未提交最后报价。已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商，并在苏采云系统中提交“退出磋商函”并加盖CA电子公章。

27.2 评审方法和评审标准

27.2.1评审方法。经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。

本磋商文件所述综合评分法，是指响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。评审时，磋商小组各成员独立对每个有效响应的文件进行评价、打分，然后汇总每个供应商每项评分因素的得分。

27.2.2评审标准

见本磋商文件第五章规定。

27.3采购活动终止的情况

出现下列情形之一的，本次竞争性磋商采购活动将被终止：

27.3.1因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的。

27.3.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。

27.3.3除本磋商文件第二章第27.1.2条第三款规定的情形外，在采购过程中符合要求的供应商或者最后报价未超过采购预算的供应商不足3家的。

27.3.4在苏采云系统规定时间内成功解密电子响应文件的供应商不足3家的。

- 六、成交

- 28、确定成交单位

28.1磋商小组根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐3名成交候选供应商，并编写评审报告。符合本磋商文件第二章第27.1.2条情形的，可以推荐2名成交候选供应商。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。

提供相同品牌相同型号产品且通过资格审查、符合性审查的不同供应商参加同一合同项下响应的，按一家供应商计算，评审后得分最高的同品牌同型号供应商获得成交供应商推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托磋商小组按照磋商文件规定的方式确定一个供应商获得成交供应商推荐资格，磋商文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌同型号供应商不作为成交候选人。

28.2采购人从评审报告提出的成交候选供应商中，按照排序由高到低的原则确定成交供应商。采购人确定成交供应商后，采购代理机构将在“扬州市邗江区政府采购网”、“扬州市政府采购网”、“江苏政府采购网”和“中国政府采购网”发布成交结果公告，公告期限为1个工作日。

28.3若有充分证据证明，成交供应商出现下列情况之一的，一经查实，将被取消成交资格：

28.3.1提供虚假材料谋取成交的。

28.3.2与评审专家、采购人、其他供应商或者采购代理机构工作人员恶意串通的。

28.3.3向评审专家、采购人或采购代理机构工作人员行贿或者提供其他不正当利益的。

28.3.4恶意竞争，最后报价明显低于其自身合理成本且又无法提供证明的。

28.3.5不满足本磋商文件规定的实质性要求，但在评审过程中又未被磋商小组发现的。

28.3.6成交后无正当理由拒不与采购人签订政府采购合同或者未按照磋商文件确定的事项签订政府采购合同的。

28.3.7将政府采购合同转包的。

- 29、质疑处理

29.1 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

29.2供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式根据下述29.4条款的规定向采购代理机构或采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

29.2.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日。
    29.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日。
    29.2.3对成交结果提出质疑的，为成交结果公告期限届满之日。

供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，采购代理机构、采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。

29.3质疑函必须按照本磋商文件中《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。供应商如组成联合体参加磋商，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

29.4 供应商（含潜在供应商）对与本项目有关的所有询问、质疑均请向采购人提出，由采购人负责答复。

采购人及采购代理机构只接收以纸质原件形式送达的质疑，建议供应商尽量通过邮寄方式提交质疑（采购人和采购代理机构不接受未填写快递运单的快件）。

采购人、代理机构质疑接收联系地址、联系人及联系方式详见采购公告中采购人信息、采购代理机构信息。

29.5 以下情形的质疑不予受理

29.5.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

29.5.2 超出政府采购法定期限的质疑。

29.5.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

29.5.4 未参加磋商活动的供应商或在磋商活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

29.5.5供应商组成联合体参加磋商，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

29.6  供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，采购代理机构有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

- 30、成交通知书

30.1成交结果确定后，采购代理机构将向成交供应商发出成交通知书。请成交供应商在成交结果公告届满之日起30日内,使用CA数字证书登录苏采云系统及时下载成交通知书。因系统存储空间有限，自成交结果公告届满之日起30日后，苏采云系统不再保证提供下载成交通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由成交供应商自行承担。

30.2成交通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和成交供应商均具有法律效力。成交通知书发出后，采购人改变成交结果的，或者成交供应商放弃成交项目的，应当依法承担法律责任。

- 七、授予合同

- 31、签订合同

31.1成交供应商应当在成交通知书发出之日起三十日内，按照磋商文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。

31.2磋商文件、成交供应商的响应文件及磋商过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

31.3 签订合同后，成交供应商不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，成交供应商也不得采用分包形式履行合同,否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，成交供应商应承担相应赔偿责任。

- 32、标的物的追加

32.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物、服务（包含与货物相关的服务及与服务相关的货物）的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与成交供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。

- 33、政府采购履约资金扶持政策

成交供应商可凭政府采购合同办理融资贷款，详情请见江苏政府采购网“政采贷”专栏。

- 第三章  合同文本

- 以下为成交后签定本项目合同的通用条款，成交供应商不得提出实质性的修改。

- 江苏省政府采购合同（合同编号）

项目名称：2025年槐泗镇河道长效管护项目

项目编号：JSZC-321003-JNZX-C2025-0014

甲方（买方）：

乙方（卖方）：

见证方：江苏江南工程管理咨询有限公司扬州分公司

甲、乙双方根据江苏江南工程管理咨询有限公司扬州分公司         项目竞争性磋商的结果，签署本合同。

一、合同内容

1.1 标的名称：

1.2 标的质量：

1.3 标的数量（规模）：槐泗镇范围内河道长效管护，河道长度共计43.1Km，其中生态河道17条共36.2Km，一般河道3条共6.9Km。

1.4 履行时间（期限）：一年

1.5 履行地点：

1.6 履行方式：

二、合同金额

2.1本合同金额为（大写）：           圆（             元）人民币或其他币种。

三、管护范围

| 序号 | 位置 | 名称 | 起点 | 终点 | 长度km | 河道类型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 槐泗 | 邗江港 | 大运河 | 酒甸一级站 | 5.1 | 生态河道 |
| 2 | 槐泗 | 清风河 | 酒甸周庄 | 酒甸友爱 | 0.7 | 生态河道 |
| 3 | 槐泗 | 神塘涧 | 邗江港 | 杨氏猕猴桃后门 | 1.3 | 一般河道 |
| 4 | 槐泗 | 北涧二级库 | 邗江港 | 酒甸二级站 | 0.7 | 生态河道 |
| 5 | 槐泗 | 丁字河 | 邗江港 | 西来站 | 3.6 | 生态河道 |
| 6 | 槐泗 | 联合河 | 大运河 | 联合站 | 2.3 | 一般河道 |
| 7 | 槐泗 | 老北涧河 | 邗江港 | 丁字河 | 1.5 | 生态河道 |
| 8 | 槐泗 | 西来涧河 | 西来 | 光明河 | 3.3 | 生态河道 |
| 9 | 槐泗 | 许巷河 | 圩东桥 | 许巷蔬菜基地 核心区 | 2.7 | 生态河道 |
| 10 | 槐泗 | 孔桥河 | 大运河 | 许巷大洼 | 2.3 | 生态河道 |
| 11 | 槐泗 | 陈沟溢洪道 | 大运河 | 代庄 | 1 | 生态河道 |
| 12 | 槐泗 | 团结河 | 大运河 | 团结石庄 | 4.1 | 生态河道 |
| 13 | 槐泗 | 陈沟引水河 | 大运河 | 陈沟站 | 0.8 | 生态河道 |
| 14 | 槐泗 | 杭庄涧 | 北涧水库 | 杭庄站 | 1.1 | 生态河道 |
| 15 | 槐泗 | 沈营引水河 | 槐泗河 | 卜庄站 | 3.6 | 生态河道 |
| 16 | 槐泗 | 凤来涧 | 槐泗河 | 凤来二级 | 0.8 | 生态河道 |
| 17 | 槐泗 | 龚冲河 | 龙尾村 | 包家村 | 2.5 | 生态河道 |
| 18 | 槐泗 | 荷花涧 | 新靳桥 | 荷花 | 1 | 生态河道 |
| 19 | 槐泗 | 北涧水库 | 邗江港 | 老坝桥 | 1.4 | 生态河道 |
| 20 | 槐泗 | 王巷涧 | 李坟滚水坝 | 老包农家乐 | 3.3 | 一般河道 |
| 合计 |  |  |  | 43.1km |  |  |

注：在本次招标中，对于在2024年成功打造的生态河道与一般河道，将作出明确区分。对于2025年以后完成的生态河道，在执行管护工作时将按照生态河道的标准进行，然而在财务结算方面，仍将按照一般河道的标准进行计算。

四、河道管护内容

4.1生态河道

4.1.1水面。水面洁净，无漂浮物、无水生植物（水花生、水浮萍、野菱、珩丝盘、狗尾巴水草等）、无病死畜禽、无生活垃圾、无建筑垃圾。河道畅通，无行水障碍物，无阻水高秆植物、无圈圩、筑坝。

4.1.2堤岸。河道河口外不少于5米堤岸，保持河坡整洁，河坡、岸边无杂物堆积，无生活垃圾、无建筑垃圾、无违章种植、绿化完好、无倾倒杂树、无秸秆堆放、无枯树堆放，无扒翻种植。

4.1.3水质。河道水体清澈，透明度良好，无黑臭现象。

4.1.4设施。设立管护责任牌和安全警示标语，明确管护主体和管护人员；管护牌保存完好，字迹清晰可见。

4.1.5河坡绿化。两岸植被连续，配置合理，无大面积裸露，绿化定期修剪，无枯枝杂草。

4.1.6驳岸墙、栏杆、河道水质等水利设施的巡查。发现损毁情况及违章建筑等及时报告。

4.1.7及时清运河道保洁范围内垃圾杂物至河边垃圾堆放点并弃运。

4.1.8及时有效完成相关各项交办任务。

4.1.9巡查次数每周4次。

4.2一般河道

4.2.1水面。水面洁净，无漂浮物、无水生植物（水花生、水浮萍、野菱、珩丝盘、狗尾巴水草等）、无病死畜禽、无生活垃圾、无建筑垃圾。河道畅通，无行水障碍物，无阻水高秆植物、无圈圩、筑坝。

4.2.2堤岸。保持河坡整洁，河坡、岸边无杂物堆积，无生活垃圾、无建筑垃圾、无违章种植、无倾倒杂树、无秸秆堆放、无枯树堆放，无扒翻种植。

4.2.3水质。河道水体清澈。

4.2.4河坡绿化。两岸植被无大面积裸露，无枯枝杂草。

4.2.5及时清运河道保洁范围内垃圾杂物至河边垃圾堆放点并弃运。

4.2.6及时有效完成相关各项交办任务。

4.2.7巡查次数每周4次。

五、技术资料

5.1乙方应按磋商文件规定的时间向甲方提供与合同标的有关的技术资料。

5.2没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

六、知识产权

6.1乙方应保证甲方在使用、接受本合同标的或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。

七、产权担保

7.1乙方保证所交付的合同标的的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

八、履约保证金

8.1 乙方交纳人民币   零   元作为本合同的履约保证金。（不得超过合同金额的10%）

8.2合同履行结束后，甲方应及时退还交纳的履约保证金。

8.2.1履约保证金退还方式：依据成交单位缴纳或提交履约保证金的方式。收取履约保证金的，允许成交单位自主选择支票、汇票、本票、保函等非现金形式缴纳或提交。

8.2.2履约保证金退还时间：履约保证金扣除甲方应得的补偿后的余额，在本合同履行结束后由甲方无息退还。逾期退还的，按中国人民银行同期贷款基准利率上浮20%后的利率支付超期资金占用费，但因乙方自身原因导致无法及时退还的除外。

8.2.3履约保证金退还条件：合同履行结束后，如乙方无违约行为，可凭采购人签署的项目验收单或项目验收报告申请履约保证金退还手续，甲方应在收到乙方申请后5个工作日内无息退还履约保证金。

8.2.4履约保证金不予退还的情形：

（1）签订合同后甲方发现乙方在响应文件中提供虚假材料的；

（2）乙方与甲方、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；

（3）乙方将成交项目转让给他人，或者在招标文件中未说明，且未经甲方同意，将成交项目分包给他人的；

（4）除因不可抗力或招标文件认可的情形以外，中标人不与采购人签订合同的；

（5）签订合同后因乙方原因无法履行合同或者拒绝履行合同义务的；

（6）乙方给甲方额外增加赔付流程或者资料的；

（7）乙方赔偿金额未达承诺赔付限额拒绝继续赔付或者继续履行赔付提出额外条件的。

九、合同转包或分包

9.1乙方不得将合同标的转包给他人履行。

9.2乙方不得将合同标的分包给他人履行。

9.3乙方如有转包或未经甲方同意的分包行为，甲方有权解除合同。

十、合同款项支付

10.1合同款项的支付方式及进度安排：

中标价即合同价，合同签订后，甲方收到乙方开具的发票后10个工作日内支付30%的合同款作为预付款。剩余款项根据考核结果按季度付款(第一季度、第二季度付款时进行预付款抵扣)，甲方收到乙方开具的发票后10个工作日内支付。

十一、税费

11.1本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十二、考核标准

12.1考核范围

全镇范围内的所有河道管护均列入本办法考核范围。

12.2考核内容

12.2.1生态河道

（1）水面。水面洁净，无漂浮物、无水生植物（水花生、水浮萍、野菱、珩丝盘、狗尾巴水草等）、无病死畜禽、无生活垃圾、无建筑垃圾。河道畅通，无行水障碍物，无阻水高秆植物、无圈圩、筑坝。

（2）堤岸。河道河口外不少于5米堤岸，保持河坡整洁，河坡、岸边无杂物堆积，无生活垃圾、无建筑垃圾、无违章种植、绿化完好、无倾倒杂树、无秸秆堆放、无枯树堆放，无扒翻种植。

（3）水质。河道水体清澈，透明度良好，无黑臭现象。

（4）设施。设立管护责任牌和安全警示标语，明确管护主体和管护人员；管护牌保存完好，字迹清晰可见。

（5）河坡绿化。两岸植被连续，配置合理，无大面积裸露，绿化定期修剪，无枯枝杂草。

（6）驳岸墙、栏杆、河道水质等水利设施的巡查。发现损毁情况及违章建筑等及时报告。

（7）及时清运河道保洁范围内垃圾杂物至河边垃圾堆放点并弃运。

（8）及时有效完成相关各项交办任务。

12.2.2一般河道

（1）水面。水面洁净，无漂浮物、无水生植物（水花生、水浮萍、野菱、珩丝盘、狗尾巴水草等）、无病死畜禽、无生活垃圾、无建筑垃圾。河道畅通，无行水障碍物，无阻水高秆植物、无圈圩、筑坝。

（2）堤岸。保持河坡整洁，河坡、岸边无杂物堆积，无生活垃圾、无建筑垃圾、无违章种植、无倾倒杂树、无秸秆堆放、无枯树堆放，无扒翻种植。

（3）水质。河道水体清澈。

（4）河坡绿化。两岸植被无大面积裸露，无枯枝杂草。

（5）及时清运河道保洁范围内垃圾杂物至河边垃圾堆放点并弃运。

（6）及时有效完成相关各项交办任务。

12.3考核形式

由镇河道长效管护办公室牵头成立长效管护督查考核小组，对管护单位长效管护工作进行督查考核。考核包括月督查、季考核等形式。

12.3.1每月督查。镇水利部门每月全面督查一次，督查以查看现场为主，现场督查范围包括各管理单位范围内的所有河道发现问题，上传至“水美槐泗”微信群，责令管护单位限期整改，反馈图片至微信群。每月督查时只反馈管护情况，不打分，逾期整改不到位的，季度考核时扣分。

12.3.2按季考核。督查考核小组按季对各管护单位进行考核，根据《槐泗镇河道管护考核评分表》(附后),对照督查的实际情况进行严格评分，对扣分情况形成影像和文字说明材料反馈给被督查单位，并提出整改意见。同时将考核结果在全镇范围内通报，及时向社会公示。

12.4评分办法

12.4.1计分方式

（1）河道长效管护对管护单位考核按百分制计算。季度考核总得分=本季度每月得分总和/3+奖励加分-其它扣分。

（2）河道长效管护对各村考核纳入镇级考核。90分以上考核不扣分，低于90分的根据百分比扣分。

12.4.2有下列情况之一的，在季度考核时予以加分或扣分，累计加分或扣分不超过10分：

（1）管护现场在区级考核过程中不失分的，在当季考核中加1分；

（2）因河道长效管护问题被媒体曝光或通报批评，一次扣当季考核4分，影响十分重大的，一次扣当季考核10分；

（3）因河道长效管护问题被群众举报至省、市、区、镇，经督查人员查实的，一次分别扣当季考核4分、3分、2分、1分；

（4）对通报的问题未按时整改的，经水利站督查人员认定，每次扣下季考核2分。

12.5奖补标准

根据河道长效管护考核得分情况，按季度发放奖补资金，具体标准如下：

（1）季度考核得 90分以上，全额发放；

（2）季度考核得85分至89分，资金按9折发放；

（3）季度考核得80分至84分，资金按8折发放；

（4）季度考核得70分至79分，资金按7折发放；

（5）季度考核得 60分至 69分，资金按5折发放；

（6）季度考核低于 60分为不合格，不发放资金。

12.6其他

12.6.1本考核实施办法自公布之日起实施。

12.6.2考核有弄虚作假等行为的，将追究相关责任人的责任。

12.6.3每次考核结果和扣分的影像资料依据及时反馈给被查村和保洁公司，督促整改。

12.6.4本考核实施办法由水利站负责解释。

附件：槐泗镇河道长效管护考核细则

生态河道考核表

| 序号 | 项目 | 考核内容 | 分值 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 水面保洁 | 无有害水生植物、无漂浮物 | 20 | 有害水生植物或漂浮物按面积扣分，每平方米扣 0.1分，直至0 分 |
| 2 | 堤坡整治 | 无垃圾、无乱堆乱建、无乱中乱垦、无违章建筑设施 | 20 | 每发现一处垃圾、乱堆乱建扣1分，直至0分，违章建筑设施一处扣2分 |
| 3 | 河道畅通 | 无行水障碍物、无阻水高秆植物、无圈圩筑坝 | 10 | 每发现一处渔网、鱼簖、圈圩、坝梗扣1分，直至0分 |
| 4 | 水质达标 | 无污水直接排放、水体无黑臭现象、无有害藻类 | 10 | 每发现一处污水直接排放的扣2分，发现一处水体黑臭的扣2分，直至0分 |
| 5 | 绿化维护 | 有水土保持措施、绿化、景观设施管护完好 | 10 | 无水土流失现象得 2分、绿化完好得3分、景观设施完好得1分，有缺陷酌情扣分 |
| 6 | 设施完好 | 管护责任牌和安全警示牌保存完好，字迹清晰可见 | 10 | 发现一处管护责任牌和安全警示牌保存不完好或缺失的扣1分，直至0分 |
| 7 | 宣传报道 | 多途径宣传河道管护，增强爱河护河的意识 | 10 | 宣传工作到位，居民爱河护河意识强得5分；每月有宣传报道的得5分 |
| 8 | 群众满意度 | 无群众举报、媒体曝光、政府通报等情况 | 10 | 群众举报经查实1次扣1分、媒体曝光经查实一次扣1分、各级政府检查考核通报1次扣2分，直至0分 |

一般河道考核表

| 序号 | 项目 | 考核内容 | 分值 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 水面保洁 | 无有害水生植物、无漂浮物 | 30 | 有害水生植物或漂浮物按面积扣分，每平方米扣 0.1分，直至0 分 |
| 2 | 堤坡整治 | 无垃圾、无乱堆乱建、无乱中乱垦、无违章建筑设施 | 30 | 每发现一处垃圾、乱堆乱建扣1分，直至0分，违章建筑设施一处扣2分 |
| 3 | 河道畅通 | 无行水障碍物、无阻水高秆植物、无圈圩筑坝 | 10 | 每发现一处渔网、鱼簖、圈圩、坝梗扣1分，直至0分 |
| 4 | 水质达标 | 无污水直接排放、水体无黑臭现象、无有害藻类 | 10 | 每发现一处污水直接排放的扣2分，直至0分 |
| 5 | 绿化维护 | 有水土保持措施、绿化、景观设施管护完好 | 10 | 无水土流失现象得 6分、绿化完好得4分，有缺陷酌情扣分 |
| 6 | 群众满意度 | 无群众举报、媒体曝光、政府通报等情况 | 10 | 群众举报经查实1次扣1分、媒体曝光经查实一次扣1分、各级政府检查考核通报1次扣2分，直至0分 |

十三、采购人成交人双方的权利及义务

13.1采购人相关权利及义务

13.1.1在管护中，如成交人遇见河道树桩，拦网等水事障碍等，采购人应协调相关行政执法部门给予配合清除。

13.1.2在成交人发现生产企业向河道排放污水污染物，居民向河道排放生活垃圾，采购人应协调相关行政执法部门给予配合制止。

13.1.3在成交人发现有河道乱挖乱掘等水事事件情况，采购人应协调相关行政执法部门给予配合制止。

13.1.4负责承担管护管理的费用。供应商成交后服务质量将运用槐泗镇人民政府最新发布的考核办法执行。如区、镇月考核连续2次低于60分，采购人有权终止合同。

13.1.5考核工作由槐泗镇河道长效管护考核小组负责，槐泗镇河道长效管护考核小组将不定期抽查考核，其综合得分结果将作为当季考核结果的主要依据。

13.1.6协助成交人处理管护管理过程中所遇到的矛盾，以保证管护工作正常实施。

13.1.7采购人负责河道及附属设施的督查和管理。

13.1.8采购人负责对河道保洁管理进行考核。

13.1.9采购人负责相关单位的协调工作。

13.2成交人相关权利及义务

13.2.1宣传河道管护的法律、法规及有关文件精神，使广大村民自觉做到“八不”，即：不乱倒垃圾、不乱排污水、不乱搭乱建、不乱堆杂物、不乱设坝埂、不乱设网簖、不乱耕乱种，不损害绿化。

13.2.2负责职责管护范围内河道水面和岸坡的长效管护和养护，及时打捞和清除河道内的漂浮物、垃圾和水生植物等，确保达到无水生杂草、无垃圾、无漂浮物、河坡上无杂物堆放的“四无”标准。

13.2.3建立河道巡查制度，每月对河道巡查不少于16次，对河道管护范围内有无乱取土、乱倒垃圾等影响水事的情况进行检查，对工人出勤及工作情况进行检查。做到及时处理或阻止河道管护范围内的水事违章、违法行为，上报水事违章、违法案件。巡查要有记录和台帐。

13.2.4成交人全面负责河道卫生保洁任务，确保河道水面卫生符合相关要求。

13.2.5成交人服从采购人监督管理和指导，无条件服从政府重大活动、节假日、重大检查及突击任务时对河道卫生保洁相关要求，做好河道环境的维护管理工作，实现河道水面清洁、设施完好、环境优美。

13.2.6实际工作中，若有河道正常保洁以外的工作任务，采购人应向成交人派发由分管领导签发的工作任务单，成交人按任务单要求必须无条件完成工作任务，由采购人验收合格后支付成交人费用。

13.2.7成交人所聘用人员在工作时间必须统一着装并需配备相应的保护装备和用品（如救生衣、警示背心等）。

13.2.8成交人应遵循《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国劳动法》的各项规定，做到规范操作、规范用工，并按规定办理意外伤害险等。成交人应做好安全生产工作，对其聘用的人员进行安全培训，并负责承担安全的全部责任（成交人的任何劳务、安全及意外伤害等纠纷和补偿均自行负责）；成交人负责船只及垃圾外运的安全与管理。

13.2.9保洁工作不到位，连续两个月考核低于60分，采购人有权提前解除合同，不补偿任何相关费用。

13.2.10成交人需为其聘用的人员按照劳动法按时缴纳各项保险等费用，同时承担各种保险及劳务纠纷，在合同期内成交人工作人员发生的人身工伤、死亡等事故概由成交人承担，与采购人无关。

13.2.11成交人在实施管护管理工作过程中自觉接受采购人的监督管理、指导。

13.2.12对本合同管护项目实施管护管理所用的一切劳动力、材料设备和服务由成交人自行组织，由此产生的一切费用由成交人承担。

13.2.13负责管护管理过程中的安全责任，成交人全权负责管护人员人身、财产安全。若发生安全事故或其他事故造成管护人员或其他任何第三方人身、财产受损的，由成交人承担全部赔偿责任。

13.2.14管护管理期满，须保持河道、两岸清洁，绿化管护完好，以便移交。

十四、项目验收

14.1 甲方依法组织履约验收工作。

14.2 甲方在组织履约验收前，将根据项目特点制定验收方案，明确履约验收的时间、方式、程序等内容，并可根据项目特点对服务期内的服务实施情况进行分期考核，综合考核情况和服务效果进行验收。乙方应根据验收方案内容做好相应配合工作。

14.3 对于实际使用人和甲方分离的项目，甲方邀请实际使用人参与验收。

14.4 如有必要，甲方邀请参加本项目的其他供应商或第三方专业机构及专家参与验收，相关意见将作为验收书的参考资料。

14.5 甲方成立验收小组，按照采购合同的约定对乙方的履约情况进行验收。验收时,甲方按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后,验收小组出具验收书,列明各项标准的验收情况及项目总体评价,由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料存档备查。

14.6 验收合格的项目,甲方根据采购合同的约定及时向乙方支付合同款项、退还履约保证金。验收不合格的项目，甲方依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《民法典》。乙方在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的,甲方将及时报告本级财政部门。

十五、违约责任

15.1甲方无正当理由拒绝接受乙方提供的合同标的的，甲方向乙方偿付拒绝接受合同价款总值    的违约金。

15.2 甲方无故逾期验收和办理合同款项支付手续的,甲方应按逾期付款总额    每日向乙方支付违约金。

15.3 乙方逾期交付合同标的的，乙方应按逾期交付合同总额每日千分之六向甲方支付违约金，由甲方从待付合同款项中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能交付合同标的的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交付合同标的或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同价款总额     的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

15.4 乙方交付合同标的的标准不符合合同规定及磋商文件规定标准的，甲方有权拒绝接受合同标的，并可单方面解除合同。

十六、不可抗力事件处理

16.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

16.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

16.3 不可抗力事件延续 120 天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十七、解决争议的方法

17.1双方在签订、履行合同中所发生的一切争议，应通过友好协商解决。如协商不成，由甲方住所地人民法院管辖。

十八、合同生效及其它

18.1合同经双方法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章，并经江苏江南工程管理咨询有限公司扬州分公司见证盖章后生效。

18.2 本合同未尽事宜，遵照《民法典》、《政府采购法》有关条文执行。

18.3本合同正本一式陆份，具有同等法律效力，甲方、乙方各执贰份，见证方及财政监管部门各执壹份。

甲方：                            	   乙方：

地址：				                   地址：

法定代表人或授权代表：                   法定代表人或授权代表：

联系电话：                               联系电话：

日期：      年    月    日               日期：      年    月    日

见证方：江苏江南工程管理咨询有限公司扬州分公司

项目经办人：

日期：       年   月   日

- 第四章 采购需求

注：本章内容里斜体且有下划线部分为实质性要求和条件，响应文件不满足的，视为无效响应处理。请各供应商制作电子响应文件时，将实质性响应的内容在政府采购管理交易系统（苏采云）中准确填写或上传。

项目属性：服务类项目

一、采购需求包括拟采购的标的及其需要满足的技术、商务要求

1、技术要求是指对采购标的的质量要求。

2、商务要求是指取得采购标的的时间、地点、财务和服务要求，包括交付（实施）的时间（期限）和地点（范围），付款条件（进度和方法）等。

3、采购需求中必须满足的实质性要求：/

4、本项目不接受进口产品参加磋商。

5、采购标的对应的中小企业划分标准所属行业一览表

| 序号 | 采购标的 | 对应中小企业划分标准所属行业 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2025年槐泗镇河道长效管护项目 | 其他未列明行业 |

二、项目基本情况

1、项目编号：JSZC-321003-JNZX-C2025-0014

2、项目名称：2025年槐泗镇河道长效管护项目

3、预算金额：749442.08元

4、最高限价：704475.55元（在预算金额的基础上下浮6%）。报价超过最高限价的为无效报价，按照无效响应处理，视为无效响应文件

5、服务期：一年

6、主要项目内容：槐泗镇范围内河道长效管护，河道长度共计43.1Km，其中生态河道17条共36.2Km，一般河道3条共6.9Km。

三、管护范围

| 序号 | 位置 | 名称 | 起点 | 终点 | 长度km | 河道类型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 槐泗 | 邗江港 | 大运河 | 酒甸一级站 | 5.1 | 生态河道 |
| 2 | 槐泗 | 清风河 | 酒甸周庄 | 酒甸友爱 | 0.7 | 生态河道 |
| 3 | 槐泗 | 神塘涧 | 邗江港 | 杨氏猕猴桃后门 | 1.3 | 一般河道 |
| 4 | 槐泗 | 北涧二级库 | 邗江港 | 酒甸二级站 | 0.7 | 生态河道 |
| 5 | 槐泗 | 丁字河 | 邗江港 | 西来站 | 3.6 | 生态河道 |
| 6 | 槐泗 | 联合河 | 大运河 | 联合站 | 2.3 | 一般河道 |
| 7 | 槐泗 | 老北涧河 | 邗江港 | 丁字河 | 1.5 | 生态河道 |
| 8 | 槐泗 | 西来涧河 | 西来 | 光明河 | 3.3 | 生态河道 |
| 9 | 槐泗 | 许巷河 | 圩东桥 | 许巷蔬菜基地 核心区 | 2.7 | 生态河道 |
| 10 | 槐泗 | 孔桥河 | 大运河 | 许巷大洼 | 2.3 | 生态河道 |
| 11 | 槐泗 | 陈沟溢洪道 | 大运河 | 代庄 | 1 | 生态河道 |
| 12 | 槐泗 | 团结河 | 大运河 | 团结石庄 | 4.1 | 生态河道 |
| 13 | 槐泗 | 陈沟引水河 | 大运河 | 陈沟站 | 0.8 | 生态河道 |
| 14 | 槐泗 | 杭庄涧 | 北涧水库 | 杭庄站 | 1.1 | 生态河道 |
| 15 | 槐泗 | 沈营引水河 | 槐泗河 | 卜庄站 | 3.6 | 生态河道 |
| 16 | 槐泗 | 凤来涧 | 槐泗河 | 凤来二级 | 0.8 | 生态河道 |
| 17 | 槐泗 | 龚冲河 | 龙尾村 | 包家村 | 2.5 | 生态河道 |
| 18 | 槐泗 | 荷花涧 | 新靳桥 | 荷花 | 1 | 生态河道 |
| 19 | 槐泗 | 北涧水库 | 邗江港 | 老坝桥 | 1.4 | 生态河道 |
| 20 | 槐泗 | 王巷涧 | 李坟滚水坝 | 老包农家乐 | 3.3 | 一般河道 |
| 合计 |  |  |  | 43.1km |  |  |

注：在本次招标中，对于在2024年成功打造的生态河道与一般河道，将作出明确区分。对于2025年以后完成的生态河道，在执行管护工作时将按照生态河道的标准进行，然而在财务结算方面，仍将按照一般河道的标准进行计算。

四、用工要求

总体要求：敬业，专业，精干，高效，健康，思想品质好，作风正派，服务意识强，无不良记录。

1、项目组成员：男性，55周岁之内，有类似管理服务经验。成交人在签订合同时应按照本项目人员岗位配备要求提供派入服务人员花名册及人员相应的资质条件供采购人审查、验收，如不符合上述要求,采购人有权取消其成交资格。（提供承诺书加盖供应商公章）

2、供应商可根据实际工作需要自行配备投入人员，所有拟投入人员均须满足服务要求。

3、服务期间，所有人员应服从采购人与公司的双重管理，采购人有权要求更换不服从安排的人员。

4、供应商必须承诺服务期间，项目组人员服从采购人的安排及管理，并保持相对的人员稳定性，供应商更换的项目组人员必须经过采购人同意。

5、成交人必须在合同签订前给本项目所有符合要求的工作人员在保险部门办理社会保险、意外伤害险、医疗保险等。成交人未在合同签订前给本项目所有工作人员办理相关保险或额度不符合要求的，采购人将取消其成交资格（提供承诺书加盖供应商公章）。

五、河道管护内容

（一）生态河道

（1）水面。水面洁净，无漂浮物、无水生植物（水花生、水浮萍、野菱、珩丝盘、狗尾巴水草等）、无病死畜禽、无生活垃圾、无建筑垃圾。河道畅通，无行水障碍物，无阻水高秆植物、无圈圩、筑坝。

（2）堤岸。河道河口外不少于5米堤岸，保持河坡整洁，河坡、岸边无杂物堆积，无生活垃圾、无建筑垃圾、无违章种植、绿化完好、无倾倒杂树、无秸秆堆放、无枯树堆放，无扒翻种植。

（3）水质。河道水体清澈，透明度良好，无黑臭现象。

（4）设施。设立管护责任牌和安全警示标语，明确管护主体和管护人员；管护牌保存完好，字迹清晰可见。

（5）河坡绿化。两岸植被连续，配置合理，无大面积裸露，绿化定期修剪，无枯枝杂草。

（6）驳岸墙、栏杆、河道水质等水利设施的巡查。发现损毁情况及违章建筑等及时报告。

（7）及时清运河道保洁范围内垃圾杂物至河边垃圾堆放点并弃运。

（8）及时有效完成相关各项交办任务。

（9）巡查次数每周4次。

（二）一般河道

（1）水面。水面洁净，无漂浮物、无水生植物（水花生、水浮萍、野菱、珩丝盘、狗尾巴水草等）、无病死畜禽、无生活垃圾、无建筑垃圾。河道畅通，无行水障碍物，无阻水高秆植物、无圈圩、筑坝。

（2）堤岸。保持河坡整洁，河坡、岸边无杂物堆积，无生活垃圾、无建筑垃圾、无违章种植、无倾倒杂树、无秸秆堆放、无枯树堆放，无扒翻种植。

（3）水质。河道水体清澈。

（4）河坡绿化。两岸植被无大面积裸露，无枯枝杂草。

（5）及时清运河道保洁范围内垃圾杂物至河边垃圾堆放点并弃运。

（6）及时有效完成相关各项交办任务。

（7）巡查次数每周4次。

六、考核标准

（一）考核范围

全镇范围内的所有河道管护均列入本办法考核范围。

（二）考核内容

1、生态河道

（1）水面。水面洁净，无漂浮物、无水生植物（水花生、水浮萍、野菱、珩丝盘、狗尾巴水草等）、无病死畜禽、无生活垃圾、无建筑垃圾。河道畅通，无行水障碍物，无阻水高秆植物、无圈圩、筑坝。

（2）堤岸。河道河口外不少于5米堤岸，保持河坡整洁，河坡、岸边无杂物堆积，无生活垃圾、无建筑垃圾、无违章种植、绿化完好、无倾倒杂树、无秸秆堆放、无枯树堆放，无扒翻种植。

（3）水质。河道水体清澈，透明度良好，无黑臭现象。

（4）设施。设立管护责任牌和安全警示标语，明确管护主体和管护人员；管护牌保存完好，字迹清晰可见。

（5）河坡绿化。两岸植被连续，配置合理，无大面积裸露，绿化定期修剪，无枯枝杂草。

（6）驳岸墙、栏杆、河道水质等水利设施的巡查。发现损毁情况及违章建筑等及时报告。

（7）及时清运河道保洁范围内垃圾杂物至河边垃圾堆放点并弃运。

（8）及时有效完成相关各项交办任务。

2、一般河道

（1）水面。水面洁净，无漂浮物、无水生植物（水花生、水浮萍、野菱、珩丝盘、狗尾巴水草等）、无病死畜禽、无生活垃圾、无建筑垃圾。河道畅通，无行水障碍物，无阻水高秆植物、无圈圩、筑坝。

（2）堤岸。保持河坡整洁，河坡、岸边无杂物堆积，无生活垃圾、无建筑垃圾、无违章种植、无倾倒杂树、无秸秆堆放、无枯树堆放，无扒翻种植。

（3）水质。河道水体清澈。

（4）河坡绿化。两岸植被无大面积裸露，无枯枝杂草。

（5）及时清运河道保洁范围内垃圾杂物至河边垃圾堆放点并弃运。

（6）及时有效完成相关各项交办任务。

（三）考核形式

由镇河道长效管护办公室牵头成立长效管护督查考核小组，对管护单位长效管护工作进行督查考核。考核包括月督查、季考核等形式。

1、每月督查。镇水利部门每月全面督查一次，督查以查看现场为主，现场督查范围包括各管理单位范围内的所有河道发现问题，上传至“水美槐泗”微信群，责令管护单位限期整改，反馈图片至微信群。每月督查时只反馈管护情况，不打分，逾期整改不到位的，季度考核时扣分。

2、按季考核。督查考核小组按季对各管护单位进行考核，根据《槐泗镇河道管护考核评分表》(附后),对照督查的实际情况进行严格评分，对扣分情况形成影像和文字说明材料反馈给被督查单位，并提出整改意见。同时将考核结果在全镇范围内通报，及时向社会公示。

（四）评分办法

1、计分方式

（1）河道长效管护对管护单位考核按百分制计算。季度考核总得分=本季度每月得分总和/3+奖励加分-其它扣分。

（2）河道长效管护对各村考核纳入镇级考核。90分以上考核不扣分，低于90分的根据百分比扣分。

2、有下列情况之一的，在季度考核时予以加分或扣分，累计加分或扣分不超过10分：

（1）管护现场在区级考核过程中不失分的，在当季考核中加1分；

（2）因河道长效管护问题被媒体曝光或通报批评，一次扣当季考核4分，影响十分重大的，一次扣当季考核10分；

（3）因河道长效管护问题被群众举报至省、市、区、镇，经督查人员查实的，一次分别扣当季考核4分、3分、2分、1分；

（4）对通报的问题未按时整改的，经水利站督查人员认定，每次扣下季考核2分。

（五）奖补标准

根据河道长效管护考核得分情况，按季度发放奖补资金，具体标准如下：

（1）季度考核得 90分以上，全额发放；

（2）季度考核得85分至89分，资金按9折发放；

（3）季度考核得80分至84分，资金按8折发放；

（4）季度考核得70分至79分，资金按7折发放；

（5）季度考核得 60分至 69分，资金按5折发放；

（6）季度考核低于 60分为不合格，不发放资金。

（六）其他

1、本考核实施办法自公布之日起实施。

2、考核有弄虚作假等行为的，将追究相关责任人的责任。

3、每次考核结果和扣分的影像资料依据及时反馈给被查村和保洁公司，督促整改。

4、本考核实施办法由水利站负责解释。

附件：槐泗镇河道长效管护考核细则

生态河道考核表

| 序号 | 项目 | 考核内容 | 分值 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 水面保洁 | 无有害水生植物、无漂浮物 | 20 | 有害水生植物或漂浮物按面积扣分，每平方米扣 0.1分，直至0 分 |
| 2 | 堤坡整治 | 无垃圾、无乱堆乱建、无乱中乱垦、无违章建筑设施 | 20 | 每发现一处垃圾、乱堆乱建扣1分，直至0分，违章建筑设施一处扣2分 |
| 3 | 河道畅通 | 无行水障碍物、无阻水高秆植物、无圈圩筑坝 | 10 | 每发现一处渔网、鱼簖、圈圩、坝梗扣1分，直至0分 |
| 4 | 水质达标 | 无污水直接排放、水体无黑臭现象、无有害藻类 | 10 | 每发现一处污水直接排放的扣2分，发现一处水体黑臭的扣2分，直至0分 |
| 5 | 绿化维护 | 有水土保持措施、绿化、景观设施管护完好 | 10 | 无水土流失现象得 2分、绿化完好得3分、景观设施完好得1分，有缺陷酌情扣分 |
| 6 | 设施完好 | 管护责任牌和安全警示牌保存完好，字迹清晰可见 | 10 | 发现一处管护责任牌和安全警示牌保存不完好或缺失的扣1分，直至0分 |
| 7 | 宣传报道 | 多途径宣传河道管护，增强爱河护河的意识 | 10 | 宣传工作到位，居民爱河护河意识强得5分；每月有宣传报道的得5分 |
| 8 | 群众满意度 | 无群众举报、媒体曝光、政府通报等情况 | 10 | 群众举报经查实1次扣1分、媒体曝光经查实一次扣1分、各级政府检查考核通报1次扣2分，直至0分 |

一般河道考核表

| 序号 | 项目 | 考核内容 | 分值 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 水面保洁 | 无有害水生植物、无漂浮物 | 30 | 有害水生植物或漂浮物按面积扣分，每平方米扣 0.1分，直至0 分 |
| 2 | 堤坡整治 | 无垃圾、无乱堆乱建、无乱中乱垦、无违章建筑设施 | 30 | 每发现一处垃圾、乱堆乱建扣1分，直至0分，违章建筑设施一处扣2分 |
| 3 | 河道畅通 | 无行水障碍物、无阻水高秆植物、无圈圩筑坝 | 10 | 每发现一处渔网、鱼簖、圈圩、坝梗扣1分，直至0分 |
| 4 | 水质达标 | 无污水直接排放、水体无黑臭现象、无有害藻类 | 10 | 每发现一处污水直接排放的扣2分，直至0分 |
| 5 | 绿化维护 | 有水土保持措施、绿化、景观设施管护完好 | 10 | 无水土流失现象得 6分、绿化完好得4分，有缺陷酌情扣分 |
| 6 | 群众满意度 | 无群众举报、媒体曝光、政府通报等情况 | 10 | 群众举报经查实1次扣1分、媒体曝光经查实一次扣1分、各级政府检查考核通报1次扣2分，直至0分 |

七、采购人成交人双方的权利及义务

1、采购人相关权利及义务

（1）在管护中，如成交人遇见河道树桩，拦网等水事障碍等，采购人应协调相关行政执法部门给予配合清除。

（2）在成交人发现生产企业向河道排放污水污染物，居民向河道排放生活垃圾，采购人应协调相关行政执法部门给予配合制止。

（3）在成交人发现有河道乱挖乱掘等水事事件情况，采购人应协调相关行政执法部门给予配合制止。

（4）负责承担管护管理的费用。供应商成交后服务质量将运用槐泗镇人民政府最新发布的考核办法执行。如区、镇月考核连续2次低于60分，采购人有权终止合同。

（5）考核工作由槐泗镇河道长效管护考核小组负责，槐泗镇河道长效管护考核小组将不定期抽查考核，其综合得分结果将作为当季考核结果的主要依据。

（6）协助成交人处理管护管理过程中所遇到的矛盾，以保证管护工作正常实施。

（7）采购人负责河道及附属设施的督查和管理。

（8）采购人负责对河道保洁管理进行考核。

（9）采购人负责相关单位的协调工作。

2、成交人相关权利及义务

（1）宣传河道管护的法律、法规及有关文件精神，使广大村民自觉做到“八不”，即：不乱倒垃圾、不乱排污水、不乱搭乱建、不乱堆杂物、不乱设坝埂、不乱设网簖、不乱耕乱种，不损害绿化。

（2）负责职责管护范围内河道水面和岸坡的长效管护和养护，及时打捞和清除河道内的漂浮物、垃圾和水生植物等，确保达到无水生杂草、无垃圾、无漂浮物、河坡上无杂物堆放的“四无”标准。

（3）建立河道巡查制度，每月对河道巡查不少于16次，对河道管护范围内有无乱取土、乱倒垃圾等影响水事的情况进行检查，对工人出勤及工作情况进行检查。做到及时处理或阻止河道管护范围内的水事违章、违法行为，上报水事违章、违法案件。巡查要有记录和台帐。

（4）成交人全面负责河道卫生保洁任务，确保河道水面卫生符合相关要求。

（5）成交人服从采购人监督管理和指导，无条件服从政府重大活动、节假日、重大检查及突击任务时对河道卫生保洁相关要求，做好河道环境的维护管理工作，实现河道水面清洁、设施完好、环境优美。

（6）实际工作中，若有河道正常保洁以外的工作任务，采购人应向成交人派发由分管领导签发的工作任务单，成交人按任务单要求必须无条件完成工作任务，由采购人验收合格后支付成交人费用。

（7）成交人所聘用人员在工作时间必须统一着装并需配备相应的保护装备和用品（如救生衣、警示背心等）。

（8）成交人应遵循《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国劳动法》的各项规定，做到规范操作、规范用工，并按规定办理意外伤害险等。成交人应做好安全生产工作，对其聘用的人员进行安全培训，并负责承担安全的全部责任（成交人的任何劳务、安全及意外伤害等纠纷和补偿均自行负责）；成交人负责船只及垃圾外运的安全与管理。

（9）保洁工作不到位，连续两个月考核低于60分，采购人有权提前解除合同，不补偿任何相关费用。

（10）成交人需为其聘用的人员按照劳动法按时缴纳各项保险等费用，同时承担各种保险及劳务纠纷，在合同期内成交人工作人员发生的人身工伤、死亡等事故概由成交人承担，与采购人无关。

（11）成交人在实施管护管理工作过程中自觉接受采购人的监督管理、指导。

（12）对本合同管护项目实施管护管理所用的一切劳动力、材料设备和服务由成交人自行组织，由此产生的一切费用由成交人承担。

（13）负责管护管理过程中的安全责任，成交人全权负责管护人员人身、财产安全。若发生安全事故或其他事故造成管护人员或其他任何第三方人身、财产受损的，由成交人承担全部赔偿责任。

（14）管护管理期满，须保持河道、两岸清洁，绿化管护完好，以便移交。

八、成交人责任

1、成交人必须遵守有关环境保护和水土保持的法律、法规和规章，并按照有关环境保护和水土保持的要求，做好环境保护与水土保持工作。

2、对本项目划定的项目场地界线以外的树木和植被必须尽力加以保护。成交人不得让有害物质（如燃料、油料、化学品、酸等，以及超过剂量的有害气体和尘埃、污水、泥土或水、弃料等），污染项目场地以外的土地和河川。

3、成交人应按合同约定，接受国家和地方环境保护与水行政主管部门的监督、监测和检查。

4、成交人应对其违反上述法律、法规、规章以及本合同规定所造成的环境污染、水土流失、人员伤害和财产损失等承担赔偿责任。

5、成交人应服从采购人安排，做好相关配合工作。

九、报价要求

1、本项目报价为固定总价方式。供应商报价时应根据采购文件所提出的服务项目、服务要求等各类费用组成进行综合报价。报价中应包含市场价格风险和政策风险在内的一切费用，成交后，供应商由于考虑不周，漏报、少报而要求追加报价将不会被采购人所接受。

2、供应商的任何错漏、优惠、竞争性报价不得作为减轻责任、减少服务、增加收费、降低质量的理由。在验收过程中，如发现疏漏，供应商应无条件、无偿补齐，所发生的一切费用，视为已包含在供应商的最终响应报价中。

- 第五章  评审方法与评审标准

一、评审方法

本项目采用综合评分法，磋商小组将对确定为实质性响应采购文件要求的响应文件进行评价和比较。评审结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按最后报价由低到高顺序排列。得分且最后报价相同的并列，按照技术指标评审得分最高的供应商为排名第一的成交候选人。

二、政府采购政策功能落实

1、中小企业

（1）供应商需按照磋商文件的要求提供相应的《中小企业声明函》。

（2）企业标准请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）文件规定自行填写。

2、残疾人福利单位

（1）本项目对残疾人福利性单位视同小型、微型企业。

（2）残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。

（3）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库

〔2017〕141号）。

3、监狱和戒毒企业

（1）本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业。

（2）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。

（3）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库

〔2014〕68号）。

三、评审标准

| 项目 | 评 分 标 准 |  |
| --- | --- | --- |
| 价格 （10分） | 以满足磋商文件要求且最后报价最低的供应商的价格为磋商基准价，得满分10分。其他磋商报价得分=（磋商基准价／最后磋商报价）×10×100%。 注：评审委员会认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响服务质量或者不能诚信履约的，且供应商不能在评审现场合理的时间内证明其报价合理性的，评审委员会有权将其作为无效响应处理。 |  |
| 技术方案 （50分） | 1、根据区域及项目特性等制定作业人员的优化配置方案（10分） 方案科学、严密、合理，描述详细且具有针对性的得10分； 方案较合理、严密，描述较为详细，具有可操作性的得8分； 方案基本合理、描述一般、不存在实施难度的得6分； 方案具有不合理项、描述略欠缺、存在一定的实施难度的得4分； 方案具有明显不合理项、描述欠缺、存在实施难度的得2分； 未提供的不得分。 |  |
|  | 2、制定保洁作业、垃圾清运、清理水生杂草以及漂浮物等作业计划及方案（10分） 方案科学、严密、合理，描述详细且具有针对性的得10分； 方案较合理、严密，描述较为详细，具有可操作性的得8分； 方案基本合理、描述一般、不存在实施难度的得6分； 方案具有不合理项、描述略欠缺、存在一定的实施难度的得4分； 方案具有明显不合理项、描述欠缺、存在实施难度的得2分； 未提供的不得分。 |  |
|  | 3、作业船只、车辆及设备等投入计划、管理措施及方案（10分） 方案科学、严密、合理，描述详细且具有针对性的得10分； 方案较合理、严密，描述较为详细，具有可操作性的得8分； 方案基本合理、描述一般、不存在实施难度的得6分； 方案具有不合理项、描述略欠缺、存在一定的实施难度的得4分； 方案具有明显不合理项、描述欠缺、存在实施难度的得2分； 未提供的不得分。 |  |
|  | 4、不产生二次污染的相关措施、方案（10分） 方案科学、严密、合理，描述详细且具有针对性的得10分； 方案较合理、严密，描述较为详细，具有可操作性的得8分； 方案基本合理、描述一般、不存在实施难度的得6分； 方案具有不合理项、描述略欠缺、存在一定的实施难度的得4分； 方案具有明显不合理项、描述欠缺、存在实施难度的得2分； 未提供的不得分。 |  |
|  | 5、特殊时期的应急保障措施（5分）：针对防台防汛期间、创优评优和重大节日以及突击检查等特殊时期制定应急保障措施。 措施得力、可行、具体的得5分； 措施基本得力、技术实施基本可行的得3分； 措施不具体、技术实施存在难度的得1分； 未提供的不得分。 |  |
|  | 6、人员配备（5分）：按人员配备方案，合理配备工作人员，包括人员数量、年龄等。 完全响应采购要求，配备合理的得5分； 基本响应采购要求，配备基本合理的得3分； 一般响应采购要求，配备简单的得1分； 未提供的不得分。 |  |
| 设备配置 （23分） | 1、供应商具有保洁船，有一条得2分，满分8分。 2、供应商具有密封式垃圾清运车，有一辆得3分，满分9分。 3、供应商至少配备钉耙、钢叉、网勺、竹竿等必备工具，有一套得3分，满分6分。 （以上自有设备提供采购发票，租赁设备提供租赁合同，原件扫描上传） |  |
| 综合实力 （12分） | 拟派项目 负责人 （6分） | 1、拟派项目负责人具备大专及以上学历，得2分，满分2分。 2、具有1-3年（不含）类似项目管理经验，得1分；具有3年及以上类似项目管理经验，得2分；满分2分。 3、具有安全管理员证，得2分；满分2分。 （提供相关证书、任职证明及供应商近三个月任意一个月为其缴纳社保的证明，原件扫描上传） |
|  | 管理体系 证书 （3分） | 供应商具有有效期内的质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书，每有一个得1分，满分3分。 （以上证书均需提供原件扫描、以及全国认证认可信息公共服务平台的查询截图上传，提供不全或未提供不得分）（全国认证认可信息公共服务平台网址： http://cx.cnca.cn/CertECloud/result/skipResultList?certItemOne=A&currentPosition=undefined，要求证书查询结果为有效。） |
|  | 资信等级 证书 （3分） | 供应商获得第三方评估机构评定的AAA级资信等级证书得3分，AA级资信等级证书得2分，A级资信等级证书得1分；满分3分。 （证书须在有效期内，原件扫描上传） |
| 企业业绩 （5分） | 供应商自2022年1月1日至今（以合同签订时间为准），承担过类似服务项目的，每有一项得5分，满分5分。（提供合同，原件扫描上传） |  |
| 合计：100分 |  |  |

备注：1、针对评分标准中评分的每一条，供应商均应提供相关资料并作出相应说明供评委评判，不提供相关资料的视为不具备该项得分的条件。

2、以上评分中出现无证明资料或磋商小组无法凭所提供资料判断是否得分的情况，一律作不得分处理。

第六章  响应文件格式

响  应  文  件

项 目 名 称：

项 目 编 号：

供应商名称 ：（加盖CA电子公章）

日      期 ：

响应文件目录

一、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明

二、上一年度的财务状况报告（磋商供应商成立不满一年无需提供）

三、依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交磋商响应文件截止时间前一年内任意一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。磋商供应商依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。）

四、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

五、参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

六、供应商信用承诺函

七、特定资格要求的证明文件（如果本项目设置特定资格要求，则需要提供）

八、法人授权书

九、磋商响应函

十、企业报价折扣证明（中小企业声明函、残疾人福利性单位声明函）

十一、磋商响应报价表

十二、分项报价表

十三、技术要求响应及偏离表

十四、商务要求响应及偏离表

十五、主要标的信息

一、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明

二、上一年度的财务状况报告

供应商成立不满一年无需提供

三、依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料

提供提交响应文件截止时间前一年内任意一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。供应商依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。

四、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

我单位郑重声明：我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：  。

主要专业技术能力有：   。

五、参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

声  明

我单位郑重声明：参加本次政府采购活动前 3 年内，我单位在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

六、供应商信用承诺函

供应商信用承诺函

承诺主体名称：

统一社会信用代码：

为维护公平竞争、规范有序的市场秩序，营造诚实守信的信用环境，共同推进社会信用体系建设完善，树立企业诚信守法形象，本企业对________________________项目政府采购活动郑重承诺如下:

一、对提供给注册登记部门、行业管理部门、司法部门、行业组织以及在政府采购活动中提交的所有资料的合法性、真实性、准确性和有效性负责；

二、严格按照国家法律、法规和规章开展采购活动，全面履行应尽的责任和义务，全面做到履约守信，具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的条件；

三、严格依法开展生产经营活动，主动接受行业监管，自愿接受依法开展的日常检查；违法失信经营后将自愿接受约束和惩戒，并依法承担相应责任；

四、自觉接受行政管理部门、行业组织、社会公众、新闻舆论的监督；

五、自觉做到自我约束、自我管理，不制假售假、商标侵权、虚假宣传、违约毁约、恶意逃债、偷税漏税、垄断和不正当竞争，维护经营者、消费者的合法权益；

六、提出政府采购质疑和投诉坚持依法依规、诚实信用原则，在全国范围12个月内没有三次以上查无实据的政府采购投诉；

七、严格遵守信用信息公示相关规定，向社会公示信用信息；

八、在“信用中国”和“中国政府采购网”网站中无违法违规、较重或严重失信记录；

九、如违反承诺，自愿接受管理部门依法给予的行政处罚，同意将违反承诺的行为作为不良记录记入信用档案，依法依规进行信息公示，并承担所产生的一切法律责任和经济损失。

十、本承诺书自签订之日起生效。

（注：法定代表人或负责人、主体名称发生变更的应当重新做出承诺。）

承诺单位（加盖CA电子公章）：

法定代表人（负责人）：

年  月  日

七、特定资格要求的证明文件

如果本项目设置特定资格要求，则需要提供。

八、法人授权书

本授权书声明：____________（供应商名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就         号        项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。

被授权人身份证号码：

被授权人联系电话：（手机）

授权单位名称：（加盖CA电子公章）

单位地址：

日期：

法定代表人身份证复印件（正反）

被授权人身份证复印件（正反）

- 九、磋商响应函

致：江苏江南工程管理咨询有限公司扬州分公司

根据贵方的           号磋商文件，正式授权下述签字人______(姓名)代表我方______________（供应商的名称），全权处理本次项目磋商的有关事宜。

据此函，__________签字人兹宣布同意如下：

1. 按磋商文件规定的各项要求，向买方提供所需货物、服务（包含与货物相关的服务及与服务相关的货物）。

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的供应商。

3.我们已详细审核全部磋商文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我们同意从规定的开标日期起遵循本响应文件，并在规定的磋商有效期期满之前均具有约束力。

5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与磋商有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6.一旦我方成交,我方将根据磋商文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在磋商文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

7.我方与本磋商有关的正式通讯地址为：

地          址：

邮          编：

电          话：

传          真：

供应商开户行：

账          号：

日          期：________年____月____日

- 十、中小企业声明函（工程、服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. 2025年槐泗镇河道长效管护项目，属于其他未列明行业；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为__     万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业（该行业类别不可修改））；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为       万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（加盖CA电子公章）：

日 期：

注：1、从业人员（不仅指在职职工）、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2、供应商如不提供此声明函，响应无效。

3、企业声明函请完整填写，成交后将公示。

4、供应商应当对其出具的《中小企业声明函》真实性负责，供应商出具的《中小企业声明函》内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标。对相关制造商信息了解不充分，或者不能确定相关信息真实、准确的，不建议出具《中小企业声明函》。

5、中小企业不得属于大企业的分支机构，不得存在控股股东为大企业的情形，不得存在与大企业的负责人为同一人的情形。

6、《政府采购法》第七十七条第一款：提供虚假材料谋取中标、成交的，处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任 。

中小微企业划型标准

中小微企业划型标准如下：

| 行业名称 | 指标名称 | 计量单位 | 中型 | 小型 | 微型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 农、林、牧、渔 | 营业收入（Y） | 万万元 | 500≤Y＜20000 | 50≤Y＜500 | Y＜50 |
| 工业 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万万元 | 2000≤Y＜40000 | 300≤Y＜2000 | Y＜300 |
| 建筑业 | 营业收入（Y） | 万万元 | 6000≤Y＜80000 | 300≤Y＜6000 | Y＜300 |
|  | 资产总额（Z） | 万万元 | 5000≤Z＜80000 | 300≤Z＜5000 | Z＜300 |
| 批发业 | 从业人员（X） | 人 | 20≤X＜200 | 5≤X＜20 | X＜5 |
|  | 营业收入（Y） | 万万元 | 5000≤Y＜40000 | 1000≤Y＜5000 | Y＜1000 |
| 零售业 | 从业人员（X） | 人 | 50≤X＜300 | 10≤X＜50 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万万元 | 500≤Y＜20000 | 100≤Y＜500 | Y＜100 |
| 交通运输业 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万万元 | 3000≤Y＜30000 | 200≤Y＜3000 | Y＜200 |
| 仓储业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜200 | 20≤X＜100 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万万元 | 1000≤Y＜30000 | 100≤Y＜1000 | Y＜100 |
| 邮政业 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y＜30000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 住宿业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万万元 | 2000≤Y＜10000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 餐饮业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万万元 | 2000≤Y＜10000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 信息传输业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜2000 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万万元 | 1000≤Y＜100000 | 100≤Y＜1000 | Y＜100 |
| 软件和信息技术服务业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万万元 | 1000≤Y＜10000 | 50≤Y＜1000 | Y＜50 |
| 房地产开发经营 | 营业收入（Y） | 万万元 | 1000≤Y＜200000 | 100≤X＜1000 | X＜100 |
|  | 资产总额（Z） | 万万元 | 5000≤Z＜10000 | 2000≤Y＜5000 | Y＜2000 |
| 物业管理 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X＜1000 | 100≤X＜300 | X＜100 |
|  | 营业收入（Y） | 万万元 | 1000≤Y＜5000 | 500≤Y＜1000 | Y＜500 |
| 租赁和商务服务业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 资产总额（Z） | 万万元 | 8000≤Z＜120000 | 100≤Z＜8000 | Y＜100 |
| 其他未列明行业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |

说明：上述标准参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号），大型、中型和小型企业须同时满足所列指标的下限，否则下划一档；微型企业只须满足所列指标中的一项即可。

- 十、残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的       项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

（备注：成交供应商为残疾人福利单位的，此声明函将随成交结果同时公告，接受社会监督）

供应商全称（加盖CA电子公章）：

日  期：

十一、磋商响应报价表

项目名称：

项目编号：

本次为首次报价

| 名称 | 第一次报价 |
| --- | --- |
| 报价 | 大写： 小写： (人民币)元 |
| 备注 |  |

备注：该表报价非本次磋商中的最后报价。

供应商全称（加盖CA电子公章）：

日期：    年   月    日

十二、分项报价表

供应商全称（加盖CA电子公章）：

| 服务分项 | 服务内容 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 总价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 生态河道长效管护 | 1、管护范围：17条生态河道长效管护，长36.2km 2、管护内容：河道水面、岸坡、步道（有步道的以步道为界，含步道；无步道以河口线至绿化带2米为界）等范围内的卫生保洁 3、管护要求：详见采购文件 4、管护周期：1年 5、备注：包含17条生态河道岸坡绿化管护，具体管护面积供应商自行踏勘现场综合考虑 | Km | 36.2 |  |  |
| 三类河道长效管护 | 1、管护范围：3条三类河道长效管护，长6.9km 2、管护内容：河道水面、岸坡、步道（有步道的以步道为界，含步道；无步道以河口线至绿化带2米为界）等范围内的卫生保洁 3、管护要求：详见采购文件 4、管护周期：1年 5、备注：包含三条河道管护，具体情况供应商自行踏勘现场综合考虑 | Km | 6.9 |  |  |
| 合计 （元） |  |  |  |  |  |

法定代表人或授权代表（签字）：

日期：     年      月     日

注：

1、磋商报价采用总承包方式，投标人的单价及总价应包括采购人需求的服务（包含与服务相关的产品）价格、质量保证费用、培训费用及售后服务费用，项目在指定地点、环境交付、安装、调试、验收所需费用和所有相关税金费用及为完成整个项目所产生的其它所有费用。

2、所有报价（含各分项报价）必须符合国家法律法规及本次磋商文件要求。

3、供应商成交后根据本单位的最终总报价和首次明细报价，自行调整各明细单价（原则上除不可竞争费外，其他各分项报价同比例下浮），直至合价和最终总报价（保留两位小数）相符。

十三、技术要求响应及偏离表

| 序号 | 磋商文件要求 | 响应情况 | 超出、符合或偏离 | 证明 材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | …… |  |  |  |

注：1、行数不够，可自行添加。

2、供应商应对照采购文件服务要求，逐条说明所提供服务己对采购文件的服务要求做出了实质性的响应，并声明与服务要求条文的偏差和例外。未在上表中说明的，将被认为完全响应采购文件的规定。

十四、商务要求响应及偏离表

| 序号 | 磋商文件要求 | 响应情况 | 超出、符合或偏离 | 证明 材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | …… |  |  |  |

注：1、行数不够，可自行添加。

2、供应商应对照采购文件服务要求，逐条说明所提供服务己对采购文件的服务要求做出了实质性的响应，并声明与服务要求条文的偏差和例外。未在上表中说明的，将被认为完全响应采购文件的规定。

十五、主要标的信息

主要标的信息（成交后将公示）

供应商全称：

| 货物类 | 服务类 |
| --- | --- |
| 名称： 品牌（如有）： 规格型号： 数量： 单价： | 名称： 服务范围： 服务要求： 服务时间： 服务标准： |

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：                             邮编：

联系人：                      联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：                         邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：                         包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。