政府采购竞争性

磋商文件

项目编号：JSZC-320106-JSCG-C2025-0029

项目名称：南祖师庵精品街巷打造施工项目

采   购   人：南京市鼓楼区人民政府挹江门街道办事处

采购代理机构：江苏省设备采购国际招标中心有限公司

日        期：二〇二五年九月

- 目  录

第一章 竞争性磋商公告	1

第二章 竞争性磋商须知	5

第三章 评标标准	13

第四章 采购需求	15

第五章 合同主要条款及格式	17

第六章 磋商响应文件格式	21

第一章 竞争性磋商公告

项目概况

南祖师庵精品街巷打造施工项目的潜在供应商应在江苏政府采购网（http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/）获取竞争性磋商文件，并于2025年10月11日14点00分（北京时间）前递交响应文件。

- 一、项目基本情况

1.1项目编号：JSZC-320106-JSCG-C2025-0029

1.2项目名称：南祖师庵精品街巷打造施工项目

1.3预算金额：人民币98.5万元

1.4最高限价：人民币98.5万元（响应报价高于此价格按无效响应处理）

1.5采购需求：

| 包号 | 项目名称 | 数量 | 简要采购需求 | 合同履行期限 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 南祖师庵精品街巷打造施工项目 | 1项 | 详见磋商文件及工程量清单 | 工期：60日历天 |

1.6本项目不接受联合体响应

- 二、申请人的资格要求：

（一）通用资格要求

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供下列材料：

1.1具有独立承担民事责任的能力（提供法人或者其他组织的营业执照，自然人的身份证明）；

1.2具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供参加本次政府采购活动上一年度的财务审计报告或提交响应文件截止时间前六个月中任意一月份的财务报表（至少包括资产负债表和利润表）或本项目提交响应文件截止时间前六个月内银行出具的资信证明（法人或者其他组织成立未满三个月的可以不提供））；

1.3具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（根据项目需求提供履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料）；

1.4有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供提交响应文件截止时间前六个月中任意一月份的纳税凭据和依法缴纳社会保障资金的凭据（专用收据或社会保险缴纳清单）复印件加盖公章（依法免税或不需要缴纳社会保障资金的应提供相应文件说明））；

1.5参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供参加本次政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明）；

1.6法律、行政法规规定的其他条件。

2、拒绝下述供应商参加本次采购活动：

2.1 供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

2.2 凡为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该项目的其他采购活动。

2.3 供应商被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

3、落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目为专门面向中小企业采购的项目，供应商必须为中小微企业，监狱企业、残疾人福利性单位视同小微企业，不接受非中小微型企业参与本项目磋商。

（二）本项目的特定资格要求：

1、供应商须具备有效期内的建筑工程施工总承包或市政公用工程施工总承包三级或建筑装修装饰工程专业承包二级及以上资质，同时具备安全生产条件，并取得有效期内的安全生产许可证（提供有效的资质证书及安全生产许可证复印件加盖公章）；

2、供应商拟担任本项目的项目负责人具备建筑工程专业二级及以上注册建造师证书，并具有安全生产考核合格证（B证）（提供证书复印件加盖公章）；

3、供应商拟担任本项目的项目负责人必须为本单位正式员工，需提供供应商提交响应文件截止时间前三个月内任意一个月为其缴纳的社保记录（提供证明材料复印件加盖公章）；

4、项目经理无在建工程承诺书(加盖公章)。

- 三、获取采购文件

3.1 获取时间：自磋商文件公告发布之日起5个工作日

3.2 地点：“江苏政府采购网”

3.3 获取方式：网上注册登记成功后“苏采云”系统内免费下载

3.4 售价：0.00元

- 四、响应文件提交

4.1 截止时间：2025年10月11日14点00分 （北京时间）

4.2 地点：“苏采云”政府采购交易系统网上开标大厅

- 五、开启

5.1 时间：2025 年10月11日14点00分（北京时间）

5.2 地点：“苏采云”政府采购交易系统网上开标大厅

- 六、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

- 七、其他补充事宜

7.1本项目在江苏政府采购网（http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/）发布公告。

7.2 供应商通过“苏采云”（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）参与政府采购项目，需要办理江苏省政府采购数字证书及电子签章的，详见苏采云官网首页“新CA办理指南”。供应商通过苏采云官网首页进行供应商注册及CA绑定。CA登录后，供应商按《苏采云系统供应商操作手册》进行操作。操作手册下载地址：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html

首次登录“苏采云”系统的新用户，登录网址后，点击“用户注册”--“新CA办理指南”--获取CA后绑定、登录系统--采购项目参与--下载采购文件（文件后缀名为“.kedt”）。

“苏采云”南京地区客服热线025-83633744、025-83633743。

有关本次采购的事项若存在变动或修改，请及时关注“江苏政府采购网”（www.ccgp-jiangsu.gov.cn）更正公告。

7.3政府采购信用承诺

根据《关于在政府采购活动中推行信用承诺制的通知》宁财购通〔2021〕5号规定，参加南京地区政府采购活动的供应商，应以书面形式向采购人或政府采购代理机构作出信用承诺。供应商应尽早做好承诺工作，点击‘南京公共采购信息网’首页（https://njgc.jfh.com/）‘南京市政府采购供应商诚信档案’系统链接打开系统页面（http://180.101.238.212:8280/hodeframe2018_cxda/index.action;jsessionid=769BA9C8E1729422E7173B991C8EC1E5）登录（未注册的供应商应先点击‘供应商注册点这里’并按要求完成注册），然后在“信用记录”模块页面点击“信用记录打印”下载本单位《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》，由法定代表人签字或签章并盖单位公章，随响应文件一并递交。

在政府采购资格审查环节，供应商只需提供书面《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》，即可替代以下证明材料：

（1）符合国家相关规定的财务状况报告；

（2）依法缴纳税收的证明材料；

（3）依法缴纳社会保障资金的证明材料；

（4）具备履行政府采购合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料；

（5）参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的证明材料；

（6）未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的证明材料。

供应商在成交后，应按采购文件要求，将上述由信用承诺书替代的证明材料（一正两副须加盖供应商公章）提交采购人或采购代理机构核验。经核验无误后，由采购人或采购代理机构发出成交通知书。

供应商涉及以下情形的，不适用信用承诺：

（1）供应商被列入严重失信主体名单；

（2）被相关监管部门作出行政处罚且尚在处罚有效期内；

（3）其他法律、行政法规规定的不适用信用承诺的情形。

供应商对信用承诺内容的真实性、合法性、有效性负责。如作出虚假信用承诺，视同为“提供虚假材料谋取中标、成交”的违法行为。

7.4 本项目不设磋商保证金。

- 八、对本次采购提出询问，请按以下方式联系

8.1采购人：南京市鼓楼区人民政府挹江门街道办事处

地址：南京市鼓楼区萨家湾89号

联系方式：赵工025-83415556

8.2采购代理机构：江苏省设备采购国际招标中心有限公司

联 系 人：黄磊

电    话：025-83705998

传    真：025-83716208

邮    箱：huanglei0512@yeah.net

联系地址：江苏省南京市鼓楼区草场门大街101号文荟大厦5楼

邮政编码：210036

第二章 竞争性磋商须知

一、总    则

1、适用法律

《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》等有关法律、法规、规章和规定等。

2、定义

2.1“采购人”是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。

2.2“供应商”是指参加竞争性磋商，并符合采购文件规定资格条件的法人、其他组织或者自然人。

2.3 “采购代理机构”是指集中采购机构和集中采购机构以外的采购代理机构，集中采购机构以外的采购代理机构，是从事采购代理业务的社会中介机构。

2.3“工程、货物和服务”指本文件中所述工程、货物和服务。

2.4“用户或使用单位”是指项目具体使用部门。

3、政策功能

3.1 政府采购促进中小企业发展，在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定的，享受中小企业扶持政策。中小企业参加政府采购活动，应当出具《中小企业声明函》（格式见第六章），否则不得享受相关中小企业扶持政策。（“中小企业划型标准”详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业〔2011〕300号及《国家统计局关于印发<统计上大中小微型企业划分办法（2017）>的通知》国统字〔2017〕213号）

3.2政府采购支持监狱和戒毒企业发展政策，监狱和戒毒企业提供的产品和服务在评审时将获得优势，参加投标的监狱和戒毒企业，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，监狱和戒毒企业享受政府采购支持政策的要求详见《关于政府采购支持监狱企业发展管理有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）。

3.3政府采购促进残疾人就业政策，残疾人福利性单位提供的产品和服务在评审时将获得优势，参加投标的残疾人福利性单位，应当提供《残疾人福利性单位声明函》，残疾人福利性单位享受政府采购支持政策的要求详见《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

3.4政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。拟采购产品属于节能产品品目清单规定必须强制采购的，实行强制采购。拟采购产品属于节能产品、环境标志产品品目清单规定优先采购的，在性能、技术、服务等指标同等条件下，实行优先采购。参加政府采购活动的节能产品、环境标志产品供应商应当提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书。

3.5强制采购信息安全产品。参加政府采购活动的信息安全产品供应商应当选择经国家认证的信息安全产品投标，并提供由国家信息安全认证中心按国家标准认证颁发的有效认证证书。

3.6进口产品政策

（1）除招标公告载明接受进口产品参加外，不允许进口产品参加。进口产品认定依照《财政部关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号）的规定。

（2）允许进口产品参加的，满足需求的国内产品可以参加。

（3）允许进口产品参加的，优先采购向我国企业转让技术、与我国企业签订消化吸收再创新方案的供应商的进口产品。

3.7未按要求提供相关材料的，不享受相关政策。

二、磋商文件

- 磋商文件构成

4.1磋商文件包括以下主要内容：

第一章  竞争性磋商公告

第二章  竞争性磋商须知

第三章  评审标准

第四章  采购需求

第五章  合同主要条款及格式

第六章  磋商响应文件格式及附件

- 磋商文件的澄清或者修改

5.1采购人或者采购代理机构可以对已发出的磋商文件进行必要的澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件。澄清或者修改应当在原竞争性磋商公告发布媒体上发布澄清公告。澄清或者修改的内容为磋商文件的组成部分。

澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在提交首次响应文件截止时间至少5日前，以书面形式通知所有获取磋商文件的潜在供应商；不足5日的，采购人或者采购代理机构应当顺延首次提交响应文件的截止时间。

三、磋商响应文件编制

6、磋商响应文件的语言、计量单位、货币和编制

6.1 供应商提交的磋商响应文件、技术文件和资料，包括图纸中的说明，以及供应商与采购代理机构就有关磋商的所有来往函电均应使用中文。响应文件中若有英文或其他语言文字的资料，应提供相应的中文翻译资料。对不同文本响应文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

6.2 供应商所使用的计量单位应为国家法定计量单位。

6.3 供应商应用人民币报价。

6.4 6.4 磋商响应文件应按照竞争性磋商文件的规定编写并制作目录。

6.5 供应商应在磋商响应文件中写清相应的项目编号、项目名称、供应商全称、地址、电话、传真等。

7、磋商响应文件的组成

7.1 供应商应当根据磋商文件要求编制磋商响应文件，并根据自己的商务能力、技术水平对磋商文件提出的要求和条件逐条标明是否响应。

7.2 磋商响应文件由商务、技术、价格，以及其他部分内容组成。磋商响应文件目录及有关格式按磋商文件“第六章 磋商响应文件格式及附件”的要求编制。

7.3 磋商响应文件的商务内容。商务部分内容是证明供应商有资格参加磋商和成交后有能力履行合同的文件，这些文件应能满足竞争性磋商采购的要求，包括但不限于下列文件（（1）-（6）所述材料，如提供不全或不满足磋商文件的实质性要求，磋商小组有权按无效响应处理）：

（1）竞争性磋商申请及声明（格式见第六章）；

（2）法人授权书及委托代理人的身份证复印件（格式见第六章）；

（3）申请人资格资信证明文件：

1）第一章竞争性磋商公告中 2.1《中华人民共和国政府采购法》规定的资格条件证明文件；

2）第一章竞争性磋商公告中 2.2 落实政府采购政策需满足的资格要求；

3）第一章竞争性磋商公告中 2.3 采购人根据采购项目的特殊要求规定的特定条件证明文件；

（4）报价一览表及附表（格式见第六章）；

（5）《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》；

（6）《商务条款偏离表》；

（7）供应商认为需要提供的其他资格证明文件和商务资料。

7.5 磋商响应文件的技术内容。技术内容是证明供应商提供的服务是合格的、并符合磋商文件要求的证明文件，以及对本项目的详细说明，这些文件可以是文字资料、图纸、数据或其他证明文件等。提供的货物、服务如与磋商文件要求有不符之处，应说明其差别之所在。包括但不限于下列文件。

（1）项目技术方案或服务说明；

（2）《技术要求条款偏离表》；

（3）供应商认为需要提供的其他技术资料。

7.6 磋商响应文件的价格内容

- 价格部分内容是对标的价格构成的说明，磋商文件如没有特别说明的话，仅接受一个价格。

（2）报价应包含完成本项目发生的所有含税费用、支付给员工的工资和国家强制缴纳的各种社会保障资金，以及供应商认为需要的其他费用等。

（3）供应商应在《报价表》《工程量清单报价表》等标明标的单价、总价以及分项报价等。

（4）响应文件所报的投标价格不得超过磋商文件规定的预算价、最高限价，超过磋商文件规定的，响应文件按无效处理。

（5）经磋商后，如果成交价低于供应商首次响应报价的话，除特别注明外，分项报价同比例调整。

7.7 磋商响应文件的其他部分。其他部分由供应商根据编制磋商响应文件需要提供的其他相关文件组成。

7.8如标书制作工具中格式和内容与“南京公共采购信息网/江苏政府采购网/中国政府采购网”发布的磋商文件不一致的，以上述网站发布的磋商文件为准。

四、磋商响应文件的递交

9、磋商响应文件的签署和递交

9.1供应商应当按照《操作手册》的规定递交电子响应文件，在磋商响应截止时间前制作并上传电子响应文件。招标代理机构拒绝接收提交响应文件截止时间后上传的任何电子响应文件。

9.2 供应商应当按照《操作手册》规定，在“苏采云”系统规定的时间内对响应文件进行解密。

9.3 供应商应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因供应商自身原因造成电子响应文件未在“苏采云”系统规定的时间内成功解密的，按照本磋商文件规定做无效响应处理。

10、联合体

10.1 两个以上的自然人、法人或者其他组织可以组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购。

10.2 联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，按照资质等级较低的供应商确定资质等级。

10.3 联合体各方之间应当签订联合体协议，明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任，并将联合体协议连同响应文件一同提交。

10.4 以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

五、磋商

11、磋商有效期

磋商有效期为90天，从提交磋商响应文件的截止之日起算。磋商响应文件中承诺的磋商有效期应当不少于磋商文件中载明的磋商有效期。

12、磋商组织

递交磋商响应文件时间截止后，采购代理机构在规定的时间和地点组织磋商小组分别与供应商进行磋商。具体磋商事务由依法组建的磋商小组负责。

13、磋商程序

13.1 磋商小组审阅供应商所递交的响应文件，凡不具备资格条件的供应商不得进入磋商程序。

13.2 磋商小组将与通过资格审查和符合性审查的供应商分别进行磋商。磋商小组通过“苏采云”系统向供应商发出《磋商函》，供应商应当按照要求在“苏采云”系统提交《磋商响应函》并加盖电子公章。

13.3 磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。

对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组应当及时以书面形式同时通知所有参加磋商的供应商。

13.4 如磋商文件有实质性变动的，供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求在苏采云系统中重新提交响应文件，并加盖电子公章。

13.5 磋商结束后，磋商小组将在“苏采云”系统向所有实质性响应的供应商发出《最后报价要求函》及最后报价格式表，要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价并加盖电子公章，提交最后报价的供应商不得少于3家。最后报价是供应商响应文件的有效组成部分，在采购内容和采购需求不变的情况下，供应商最后报价不得高于首轮报价，否则作无效响应处理。成交后，成交供应商须按总价下调比例，调整各分项价格（不可竞争费用除外）。符合《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》第三条第四项及《财政部关于竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》（财库〔2015〕124号）规定情形的，提交最后报价的供应商可以为2家。

磋商小组认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在磋商现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，磋商小组应当将其作为无效响应处理。

13.6 供应商未在磋商小组规定的时间内在“苏采云”系统中提交最后报价的视为放弃磋商，其响应文件按无效响应处理，最后报价格式表须加盖电子公章，否则视为未提交最后报价。已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商，并在“苏采云”系统中提交加盖电子公章的《退出磋商函》。

13.7 出现下列情形之一的响应文件按照无效处理：

（1）不满足“第一章竞争性磋商公告 二、申请人资格要求”的规定的；

（2）未实质性响应磋商文件要求的；（实质性要求是指本磋商文件中用带星号“★”的商务和技术要求。）

（3）不符合法律、法规和磋商文件规定的其他实质性要求的；

（4）供应商在“苏采云”系统规定的时间内未成功解密电子响应文件；

（5）供应商未按照磋商文件要求上传电子响应文件。

13.8出现下列情形之一的磋商终止：

（1）因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）除《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》第三条第四项及《财政部关于竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》（财库〔2015〕124号）规定情形外，在采购过程中符合要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的；

（4）在“苏采云”系统规定时间内成功解密电子响应文件的供应商不足3家的。

14、评分方法和标准

14.1 采用综合评分法。即在最大限度地满足磋商文件实质性要求前提下，按照磋商文件中规定的各项因素进行综合评审后，以评审总得分最高的供应商作为成交候选供应商或者成交供应商的评分方法。

14.2 综合评分的主要因素是：详见第三章 评标标准。

15、确定成交供应商

15.1磋商小组在最大限度地满足磋商文件实质性要求前提下，按照磋商文件中规定的各项因素进行综合评审后，按评审得分由高到低顺序推荐前3名为成交候选供应商。得分相同的，按最后报价从低到高顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。

采购人在磋商小组推荐的成交候选人中按顺序确定1名成交供应商。

15.2 磋商小组根据磋商过程和结果编写磋商（评审）报告。

15.3成交供应商确定后，采购人或者采购代理机构将在省级以上财政部门指定的政府采购信息发布媒体上公告成交结果，同时代理机构将向成交供应商发出《成交通知书》。成交供应商可在成交结果公告届满之日起三十日内，登录“苏采云”系统下载。

因系统存储空间有限，成交结果公告届满之日起三十日后，“苏采云”系统不再保证提供下载《成交通知书》服务，因未及时下载而造成的不利后果由成交供应商自行承担。

15.4 成交通知书对采购人和成交供应商具有同等法律效力。

15.5 采购人与成交供应商应当在成交通知书发出之日起30日内，按照磋商文件确定的合同文本以及采购标的、规格型号、采购金额、采购数量、技术和服务要求等事项签订政府采购合同。

15.6成交供应商在成交公告发布后，须向采购代理机构提供与线上内容一致的纸质响应文件三份（正本1份、副本2份）。邮寄至江苏省设备采购国际招标中心有限公司（地址：南京市鼓楼区草场门大街101号文荟大厦5楼，联系人：黄磊，电话：025-83705998）。

16、签订合同

16.1成交供应商应当自成交通知书发出之日起三十日内，与采购人签订政府采购合同，所签订的合同不得对磋商文件和响应文件作实质性修改。

16.2 磋商文件、成交供应商的响应文件及评审过程中有关澄清、说明或者补正文件均应作为合同附件。

16.3采购人不得向成交供应商提出超出磋商文件以外的任何要求作为签订合同的条件，不得与成交供应商订立背离磋商文件确定的实质性内容的协议。

16.4 除不可抗力等因素外，成交通知书发出后，采购人改变成交结果的，或者成交供应商放弃成交项目的，应当承担相应的法律责任。

16.5 成交供应商拒绝签订政府采购合同的，或因不可抗力或者自身原因不能履行政府采购合同的，采购人可以按照评审报告推荐的成交候选人名单排序，确定下一候选人为成交供应商，也可以重新开展政府采购活动。

16.6 采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与成交供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

六、质疑与投诉

17、质疑

17.1 供应商认为磋商文件、磋商过程和中标、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购代理机构提出质疑。

17.2 供应商应知其权益受到损害之日，是指：对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

17.3 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商已依法获取其可质疑的采购文件的，可以对该文件提出质疑。

17.4 供应商可以委托代理人进行质疑。其授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人签字或者盖章，并加盖公章。代理人提出质疑和投诉，应当提交供应商签署的授权委托书。

17.5 以联合体形式参加政府采购活动的，其投诉应当由组成联合体的所有供应商共同提出。

17.6 供应商质疑应当有明确的请求和必要的证明材料。供应商必须在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

17.7 质疑函的主要内容须按照财政部制定的质疑函范本（财政部指定中国政府采购网发布）填写；供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

17.8 质疑函应当使用中文。相关当事人提供外文书证或者外国语视听资料的，应当附有中文译本，由翻译机构盖章或者翻译人员签名。

17.9 质疑函应当现场书面提交至采购代理机构联系人（详见竞争性磋商公告）处，提交时应出示有效身份证明。

18、投诉

18.1 供应商对采购代理机构的答复不满意或者采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。

18.2 供应商投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。供应商投诉的事项不得超出已质疑事项的范围。

18.3 投诉人对政府采购监督管理部门的投诉处理决定不服或者政府采购监督管理部门逾期未作处理的，可以依法申请行政复议或者向人民法院提起行政诉讼。

18.4 投诉人在全国范围12个月内三次以上投诉查无实据的，由财政部门列入不良行为记录名单。

18.5 投诉人有下列行为之一的，属于虚假、恶意投诉，由财政部门列入不良行为记录名单，禁止其1至3年内参加政府采购活动：

（1）捏造事实；

（2）提供虚假材料；

（3）以非法手段取得证明材料。证据来源的合法性存在明显疑问，投诉人无法证明其取得方式合法的，视为以非法手段取得证明材料。

七、磋商费用

19.1代理服务费由成交供应商支付。

19.2成交供应商在领取成交通知书时，按《招标代理服务收费管理暂行办法》（计价格（2002）1980号文）收费标准的80%向采购代理机构支付代理服务费（不足3000元按3000元收取），代理服务费一次性付清。

19.3专家评审费由采购人支付，本项目专家评审费人民币1000元，由采购代理机构先行垫付，项目结束后采购人向采购代理机构支付，专家评审费一次性付清。

19.4采购代理机构银行资料

账户名：江苏省设备采购国际招标中心有限公司

账号：088710201021418391

开户行：南京银行广州路支行

第三章 评标标准

- 一、评审方法

本次磋商采用综合评分法，磋商小组在最大限度地满足磋商文件实质性要求前提下，按照磋商文件中规定的各项因素进行综合评审后，按评审得分由高到低顺序推荐前3名为成交候选供应商。得分相同的，按最后报价从低到高顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。

- 评分标准

| 序号 | 评分因素 | 评审标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格分 | 采用低价优先法计算，即满足磋商文件要求且最终报价最低的报价为评审基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分按照下列公式计算（小数点保留两位）：响应报价得分=(评审基准价／响应报价)×70 (磋商小组认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响工程质量或者不能诚信履约的，磋商小组有权要求其在评审现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，磋商小组将其作为无效投标处理。) | 70分 |
| 2 | 项目负责人 | 拟派项目负责人具有建设工程类高级及以上职称的得4分。（提供有效证书复印件加盖公章） | 4分 |
| 3 | 技术负责人（项目负责人除外） | 拟派技术负责人具有注册建造师证建筑工程二级(含)以上的得4分；同时具有建设工程类中级及以上职称的得2分；本项最高得6分。（提供有效证书复印件及近三个月（2025年6月至2025年8月）任意一个月供应商为其缴纳的由劳动和社会保障部门出具的养老保险缴纳单据凭证复印件并加盖供应商公章（须明确缴费月份、个人姓名、缴费单位，并有社保机构公章或社保中心参保缴费证明电子专用章。如供应商为事业编制性质的单位，可提供由机关事业单位社会保险基金部门盖章的相关证明）） | 6分 |
| 4 | 项目管理机构人员配备（项目负责人、技术负责人除外） | 供应商拟投入本项目其他人员：安全员（提供安全生产考核合格证书C证）、施工员、质检员、材料员（提供相应的岗位培训合格证书），每提供1人得2分，满分8分。 （以上人员不可兼任，提供有效证书复印件及近三个月（2025年6月至2025年8月）任意一个月供应商为其缴纳的由劳动和社会保障部门出具的养老保险缴纳单据凭证复印件并加盖供应商公章（须明确缴费月份、个人姓名、缴费单位，并有社保机构公章或社保中心参保缴费证明电子专用章。如供应商为事业编制性质的单位，可提供由机关事业单位社会保险基金部门盖章的相关证明）） | 8分 |
| 5 | 企业业绩 | 供应商自2022年9月1日（含）以来承担过类似项目的业绩，有一个得4分，最高得8分。（企业业绩与项目负责人业绩不可兼得。提供中标/成交通知书、合同及竣工验收证明材料复印件加盖公章，三者缺一不可，时间以竣工验收时间为准。以上提供的证明材料必须能充分反映相关数据和内容，否则视为未提供。） | 8分 |
| 6 | 项目负责人业绩 | 供应商拟派项目负责人自2022年9月1日（含）以来在本单位承担过类似项目的业绩，有一个得4分，最高得4分。（企业业绩与项目负责人业绩不可兼得。提供中标/成交通知书、合同及竣工验收证明材料复印件加盖公章，三者缺一不可，时间以竣工验收时间为准。以上提供的证明材料必须能充分反映相关数据和内容，否则视为未提供。） | 4分 |

说明：

1、评分标准中涉及的证明材料均需附入响应文件内（扫描件并加盖供应商电子签章上传到电子响应文件中）。

2、政府采购政策：

本项目为专门面向中小企业采购的项目，供应商必须为中小微企业，监狱企业、残疾人福利性单位视同小微企业，不接受非中小微型企业参与本项目磋商。

第四章 采购需求

一、项目概况：

1、项目名称：南祖师庵精品街巷打造施工项目

2、工程地点：南京市鼓楼区挹江门街道

3、工期：60日历天

二、项目建设规模及内容：

1、项目建设规模及内容:人行道维修、绿化带改造、道路出新、外立面出新、小区门头改造、院内道路出新、北围墙出新等，具体详见工程量清单及图纸，以上内容图纸中未明确的，以工程量清单为准。

三、工程量清单及图纸：工程量清单及图纸另附。

四、项目施工要求：

1、本项目不组织现场踏勘，供应商如有需要，自行到施工现场进行实地勘察，了解施工现场实际情况，以便制作出合理的施工组织方案，并能准确核算相关成本，否则由此带来的风险（包括成本核算错误）自行承担。

2、所提供的施工材料必须符合国家质量检测、环境、安全等有关标准，否则即使成交，采购人有权取消合同，拒绝接受所供货物，拒绝支付款项，并承担给采购人造成的相应的损失。

3、响应报价应是磋商文件所确定的采购范围内的全部工作内容的价格体现，并包括供应商响应文件中提出的所有工程内容及措施的费用，其应包括但不限于施工图深化设计费、施工机械设备、劳务、管理、材料、安装、缺陷修补、临时设施费、质检、总承包服务和配合费、维护、交通、利润、文明施工费、税金和合同包含的供应商所承担的风险、责任及政策性文件规定的各项所有费用。作为成熟的工程施工承包商，供应商有义务确保项目改造效果，并充分估计改造项目中的必要事项，纳入报价中并告知采购人。

4、供应商需做好现场及成品保护工作（包含原有设备、楼地面、建筑物、道路、绿化等，该费用供应商应在报价中综合考虑，结算时不调整）。

5、采购人一方因上级单位或本单位有活动必须暂时停工的损失（该费用供应商应在报价中综合考虑，结算时不调整）。

6、节假日及地方政府规定不允许施工期间造成的人工、机械台班闲置费用，供应商应在报价中综合考虑，结算时不调整

7、本项目施工时供应商应考虑扬尘、噪音等影响，供应商需采用必要的措施防止影响居民正常生活，防止造成环境污染，该费用供应商应在报价中综合考虑，结算时不调整。

8、工程涉及市政、市容、环保、交通、防火、劳动保护及施工质量、安全等发生的费用均由供应商承担。

9、隐蔽工程和中间验收：凡隐蔽工程进行中间验收，各分部分项工程结束后进行验收。

10、设备材料运输、保管及施工现场管理

（1）供应商负责设备材料到建设地点的全部运输，包括装卸及现场搬运等；

（2）供应商负责设备材料在建设地点的保管，直至项目验收合格；

（3）供应商负责其派出的施工人员的人身意外保险。

11、施工要求

（1）供应商须加强施工的组织管理，所有施工人员须遵守文明安全施工的有关规章制度，持证上岗。施工过程中施工人员出现安全事故，由供应商自行承担相关责任。

（2）施工现场应按工程施工相关法律法规规范进行管理。

（3）供应商在施工过程中应当自觉遵守采购人单位的管理规定，自觉接受监督。

（4）供应商必须保持施工现场的环境卫生，通道应安全畅通，建筑垃圾随清随运。竣工后，施工占用现场和设施应恢复如初。

12、质量标准

（1）本工程施工中的工序验收、分部项工程验收、中间验收及竣工验收等按现行的有关施工及验收规范、质量检验评定标准执行；材料检验、试验按国家和地方颁布的技术规范、标准、规程执行。

（2）施工期间，应接受采购人一方的监督管理，遵守有关规定。

（3）质量保修：按照相关法律法规要求执行，质量保修期间进场维修，保证无偿修理完好。

13、对施工工艺的特殊要求：

本工程应严格按照按现行的国家和地方的规定及标准执行。

五、商务要求

1、工期：自合同签订之日起60日历天内完成改造任务，并通过验收交付使用。如遇不可抗力因素，经街道办事处书面同意后，工期可相应顺延。

★2、保修期：项目通过竣工验收之日起，工程缺陷责任期2年（防水5年）。

3、付款方式：

（1）签订合同进场后预付合同金额的30%；（2）项目竣工后付至合同金额的80%；（3）项目审定后付至审定价的97%；（4）项目工程缺陷责任期满后，一次性付清余款。

第五章 合同主要条款及格式

（合同内容共参考，可调整）

第一部分 合同协议书

发包人（全称）：南京市鼓楼区人民政府挹江门街道办事处

承包人（全称）：

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就南祖师庵精品街巷打造施工项目及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

第一条 合同标的

1、工程名称：南祖师庵精品街巷打造施工项目。

2、计划合同工期：    年  月  日至    年  月  日。

第二条 合同价款

1、本合同签约合同价为：       人民币（小写 ¥：     元）。

最终合同价款支付以审定价为准，按审计结算的价格进行支付。

第三条 项目经理（项目负责人）

承包人项目经理（项目负责人）：                        。

第四条 组成本合同的有关文件

下列关于此项目的采购文件、承包方的响应文件，或与本次采购活动方式相适应的文件，以及有关附件是本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力，这些文件包括但不限于：

1、承包方提供的响应文件和报价表；

2、技术条款偏离表；

3、相关承诺；

4、成交通知书；

5、发承包双方商定的其他文件等。

第五条 权利保证

1、                                         。

第六条 质量保证

本项目的质量要求以承包人响应文件的承诺及发包人采购文件中的要求为准，且工程质量须符合国家质量验收标准。

第七条 履约保证金

1、本项目履约保证金为           人民币（小写 ¥：       元）。

2、履约保证金支付方式：                                         。

第八条 合同款支付

1、本合同项下所有款项均以人民币支付。

2、本合同项下的项目资金由发包方自行支付，承包方向发包方开具发票。

3、付款方式：                                            。

第九条 其他要求

1、如承包方未经发包方同意擅自分包、中途退场，承包方将承担相应工程价款20％违约金，发包方有权责令停工并解除合同，追究违约责任和要求赔偿相应损失。

2、如承包方使用未经确认或以次充好的材料，一经查实（不论数量多少）发现一次发包方有权罚款合同总价的  ％，并责令承包方按要求更换材料、承担由此产生的相关费用，发包方直接从承包方的工程款中扣除罚款。

3、承包方在合同工期内不能完成工程量清单范围内工作（含变更量不超过清单工程量10%），视为违约，按每逾期一天，承担   元的违约金。由发包方在款支付工程中直接扣除。

4、工程质量：本工程使用的所有材料及施工操作均必须符合国家相关规范要求，在工程实施之前，承包方必须提供材料原厂商的本批次产品出厂合格证明以及相应的产品质量文件、检测报告等，经现场发包方检验满足本清单要求后方能施工。

5、施工管理：承包方必须服从发包方的管理，接受发包方或工程监理的监督管理；必须符合安全施工的要求，施工人员出现安全事故，由承包方自行承担相关责任；承包方必须保持施工现场的环境卫生，通道应安全畅通，建筑垃圾随清随运。竣工后，施工占用现场和设施应恢复如初。

6、承包方需确保全部设备、材料技术性能完全符合本项目采购文件及其在响应文件承诺的技术要求，承诺在响应文件中说明的技术指标、产品资料、服务承诺、实施方案等是真实的。

7、施工质量应符合本项目采购文件要求、承包方响应文件的承诺及国家相关规范的要求。在实施过程中如发现技术指标、产品资料与招标文件中要求不符，发包方有权要求承包方无条件更换符合发包方要求的产品或解除合同，承包方需无条件同意发包方及相关部门的处理。

8、承包方须承诺，安排专人负责项目预决算、施工资料管理等工作，因此造成的损失及纠纷由承包人承担。

9、项目经理每周在现场不少于5天，每天不少于8小时，未经发包方批准不得更换。

10、本工程承包方需按采购文件规定的要求完成拆旧、运输、安装、调试等全部工作。作为成熟的工程施工承包商，承包商有义务确保项目改造效果，并充分估计改造项目中的必要事项，纳入报价中并告知发包人。

11、发包方有权因工程实际情况需要增加或取消部分工程，承包方应接受且不得借机调整单价，否则视为承包方违约，并赔偿由此造成的损失；同时承包方不得以此为理由顺延工期。

第十条 项目履约验收

1、发包方有权对承包方项目实施执行过程及完成结果进行履约验收；

2、发包方可以邀请参加本项目的其他供应商或者第三方机构参与验收，承包方应积极配合并响应；

3、参与验收的供应商或者第三方机构的意见作为验收书的参考资料一并存档。

第十一条 合同的变更和终止

1、本合同一经签订，发承包双方不得擅自变更、中止或终止合同。

2、除发生法律规定的不能预见、不能避免并不能克服的客观情况外，发承包双方不得放弃或拒绝履行合同。

第十二条 合同的转让

承包方不得擅自部分或全部转让其应履行的合同义务。

第十三条 争议的解决

1、因工程的质量问题发生争议的，应当邀请国家认可的质量检测机构对服务质量进行鉴定。符合标准的，鉴定费由发包方承担；不符合质量标准的，鉴定费由承包方承担。

2、因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，发承包双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决争议，则采取以下第（1）种方式解决争议：

（1）向发包方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼；

（2）向南京仲裁委员会按其仲裁规则申请仲裁。

如没有约定，默认采取第2种方式解决争议。

3、在仲裁期间，本合同应继续履行。

第十四条 诚实信用

承包方应诚实信用，严格按照采购文件要求和响应文件承诺履行合同，不向发包方进行商业贿赂或者提供不正当利益。

第十五条 合同生效及其他

1、本合同自签订之日起生效。

2、本合同一式   份，发、承包双方各执   份。

3、本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释。

发包人：  (公章)             承包人：  (公章)

法定代表人或其委托代理人：        法定代表人或其委托代理人：

（签字）                           （签字）

地  址：                          地  址：

邮政编码：                        邮政编码：

法定代表人：                      法定代表人：

委托代理人：                      委托代理人：

电  话：                          电  话：

传  真：                          传  真：

电子信箱：                        电子信箱：

开户银行：                        开户银行：

账  号：                          账  号：

第六章 磋商响应文件格式

£正本/£副本

竞争性磋商响应文件

项目名称：

项目编号：

供 应 商：（单位公章）

授权代表：

联系方式：

联系地址：

年    月    日

附件一、竞争性磋商申请及声明

竞争性磋商申请及声明

致：江苏省设备采购国际招标中心有限公司

根据贵方             （项目名称）               （项目编号）竞争性磋商公告，正式授权下述签字人               （姓名和职务）代表             （供应商名称），提交响应性文件并参加磋商。

据此函，签字人兹宣布同意如下：

1、我们的资格条件完全符合政府采购法和本次采购要求，我们同意并向贵方提供了与本次采购活动有关的所有证据和资料。

2、我们的首次磋商报价为（大写）             元。

3、我们已详细阅读全部磋商文件及其有效补充文件，我们放弃对磋商文件任何误解的权利，提交响应文件后，不对磋商文件本身提出质疑。

4、一旦我方成交，我方将根据磋商文件的规定，严格履行合同，保证于承诺的时间内完成货物的启动、调试等服务，并交付采购人验收、使用。

5、我方决不提供虚假材料谋取成交、决不采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商、决不与采购人、其它供应商或者采购代理机构恶意串通、决不向采购人、采购代理机构工作人员和磋商小组进行商业贿赂、决不拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况，如有违反，无条件接受贵方及相关管理部门的处罚。

6、我方正式通讯方式为：

地   址：

电   话：

传   真：

7、我方正式开户银行和账号为：

开户银行：

账    号：

供应商授权代表姓名（签字或签章）：

供应商名称（加盖电子公章）：

日    期：       年    月    日

附件二、法定代表人授权书格式

法定代表人授权书

本授权书声明：            （供应商名称）授权                 （被授权人姓名、职务）作为我方参加编号为                             项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书自______年____月____日起生效，特此声明。

被授权人身份证号码：

被授权人联系电话：（手机）

单位名称：（加盖电子公章）

单位地址：

日    期：

法定代表人身份证正反面复印件

委托代理人身份证正反面复印件

附件三、报价表

报  价  表

项目名称：                                    项目编号：

| 磋商保证金 | 无 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 磋商报价 | 大写：人民币 小写：人民币 |  |
| 服务期限 |  |  |
| 磋商标的是否全部由中小微企业提供 | （填写“是”或“否”） |  |

供应商名称（加盖电子公章）：

法定代表人或其授权代表（签字或签章）：

日    期：   年    月    日

说明：

1、本项目仅接受一个价格，不得填报有选择性报价方案。

2、“投标标的是否全部由中小微企业提供”栏内填写“是”或“否”。如填写“是”，供应商应按磋商文件要求提供《中小企业声明函》《残疾人福利性单位声明函》《属于监狱企业的证明文件》。

- 3、磋商结束后，磋商小组将要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价。

- 附件四、工程量清单报价

工程量清单报价

供应商名称（加盖电子公章）：

法定代表人或其授权代表（签字或签章）：

日    期：   年    月    日

注：1.供应商应根据工程量清单进行报价。

2. 供应商对以上数据的真实性负责。

附件五、商务条款偏离表格式

商务条款偏离表

| 项目名称： |  |  |  | 项目编号： |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 采购文件条目号 | 采购文件要求的商务条款 | 磋商响应 |  | 偏离说明 |

供应商名称（加盖电子公章）：

法定代表人或其授权代表（签字或签章）：

日    期：   年    月    日

附件六、技术条款偏离表格式

技术条款偏离表

| 项目名称： |  |  |  | 项目编号： |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 采购文件条目号 | 采购文件要求的技术条款 | 磋商响应 |  | 偏离说明 |

供应商名称（加盖电子公章）：

法定代表人或其授权代表（签字或签章）：

日    期：   年    月    日

附件七、声明函格式

1、中小企业声明函

中小企业声明函

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加 单位名称  的（项目名称） 采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. 标的名称          ，属于建筑业；承建（承接）企业为（企业名称）  ，从业人员   人，营业收入为        万元，资产总额为      万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. 标的名称          ，属于建筑业；承建（承接）企业为（企业名称）   ，从业人员   人，营业收入为        万元，资产总额为        万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

1从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

所属行业参照《统计上大中小微型企业划分办法（2017）》的通知（国统字〔2017〕213号）。

2、残疾人福利性单位声明函

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141 号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称（加盖电子公章）：

法定代表人或其授权代表（签字或签章）：

日    期：   年    月    日

3、属于监狱企业的证明文件

（提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件）

附件八、无重大违法记录声明格式

无重大违法记录声明

南京市鼓楼区人民政府挹江门街道办事处：

我单位                      （供应商名称）郑重声明：

参加政府采购活动前3年内在经营活动中        （在下划线上如实填写：有或没有）重大违法记录。

（说明：政府采购法第二十二条第一款第五项所称重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。）

供应商名称（加盖电子公章）：

法定代表人或其授权代表（签字或签章）：

日    期：   年    月    日

附件九、履行合同所必需的设备和专业技术能力

具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明

南京市鼓楼区人民政府挹江门街道办事处：

我单位             （供应商名称）郑重声明：我公司具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我单位具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：                   。( 若有 )

主要专业技术能力有：           。( 若有 )

供应商名称（加盖电子公章）：

法定代表人或其授权代表（签字或签章）：

日    期：   年    月    日

附件十、承诺书

承   诺  书

南京市鼓楼区人民政府挹江门街道办事处：

我方在（项目编号:            ）项目名称：                项目的响应过程中，作如下承诺：

一、我方负责人与其他参与本项目投标的单位负责人不为同一人、不存在直接控股、管理关系；

二、我方没有为本次采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务；

三、我方没有被“信用中国”网站、“中国政府采购网”列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

四、我方没有违法其他法律法规。

我方保证上述信息的真实和准确，并愿意承担因我方就此弄虚作假所引起的一切法律后果，并自愿接受相关监管部门作出的任何处罚。

特此承诺！

供应商名称（加盖电子公章）：

法定代表人或其授权代表（签字或签章）：

日    期：   年    月    日

附件十一、项目经理无在建工程承诺书

项目经理无在建工程承诺书

南京市鼓楼区人民政府挹江门街道办事处：

我公司自愿参加贵单位项目编号为 	                          的                                 	项目的响应，并接受对我公司的资信审查，我公司承诺：根据贵单位（公司）提出的资信证明文件标准和要求，本公司没有因骗取中标或者严重违约以及发生重大工程质量、安全生产事故等问题，被有关部门暂停投标资格并在暂停期内。

拟任项目负责人 	          身份证号码 		                     注册证书号 	                         	，现阶段无任何在建工程项目。本公司提交的资信证明文件中的内容没有隐瞒、虚假、伪造等弄虚作假行为。发现该行为，贵公司可以拒绝我公司投标，如已成交，可取消我公司成交资格，并接受对我公司弄虚作假、违反公平和诚实信用原则做出的任何处理。

供应商名称（加盖电子公章）：

法定代表人或其授权代表（签字或签章）：

日    期：   年    月    日

附件十二、信用承诺书

1、根据《关于在政府采购活动中推行信用承诺制的通知》宁财购通〔2021〕5号规定， 参加南京地区政府采购活动的供应商，应以书面形式向采购人或政府采购代理机构作出信用承诺。供应商应尽早做好承诺工作，点击‘南京公共采购信息网’首页 （https://njgc.jfh.com/）‘南京市政府采购供应商诚信档案’系统链接打开系统页

（http://180.101.238.212:8280/hodeframe2018_cxda/index.action;jsessionid=769BA9C8E1729422E7173B991C8EC1E5）登录（未注册的供应商应先点击‘供应商注册点这里’并按 要求完成注册），然后在“信用记录”模块页面点击“信用记录打印”下载本单位《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》，由法人签字或签章并盖单位公章，随响应文件一并递交。注：下载打印日期从采购公告发布起至磋商前。

在政府采购资格审查环节，供应商只需提供书面《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》，即可替代以下证明材料：

（1）符合国家相关规定的财务状况报告；

（2）依法缴纳税收的证明材料；

（3）依法缴纳社会保障资金的证明材料；

（4）具备履行政府采购合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料；

（5）参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的证明材料；

（6）未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的证明材料。

南京市政府采购供应商信用承诺书

年   月   日

| 单位名称 |  | 统一社会信用代码 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 法定代表人 |  | 联系人 |  |
| 联系地址 |  | 联系电话 |  |
| 诚信档案记录情况 |  |  |  |
| 信用承诺 | 我公司自愿参加贵中心（公司）组织的本次采购活动，严格遵守《中华人民共和国政府采购法》及相关法律法规，坚守公开、公平、公正和诚实信用的原则，依法诚信经营，无条件遵守本次政府采购活动的各项规定。我们郑重承诺，本公司符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件，包括：具有独立承担民事责任的能力；具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；有履行合同所必需的设备和专业技术能力；有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；符合法律、行政法规和采购文件规定的其他条件。如有弄虚作假或其他违法违规行为，愿承担一切法律责任，接受各级政府采购监督部门和有权机关的审查和处罚。 供应商名称（加盖CA电子公章）： 法定代表人（签字或签章）： 年 月 日 |  |  |

- 附件十三、资格证明文件

- （一）法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明（原件扫描件并加盖供应商电子签章上传到电子响应文件中）。

- （二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。

- 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供参加本次政府采购活动上一年度的财务审计报告或提交响应文件截止时间前六个月中任意一月份的财务报表（至少包括资产负债表和利润表）或本项目提交响应文件截止时间前六个月内银行出具的资信证明（法人或者其他组织成立未满三个月的可以不提供））（原件扫描件并加盖供应商电子签章上传到电子响应文件中）。

- （三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。

见附件九 （原件扫描件并加盖供应商电子签章上传到电子响应文件中）。

- （四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

需提供提交响应文件截止时间前六个月中任意一月份的纳税凭据和依法缴纳社会保障资金的凭据（专用收据或社会保险缴纳清单）复印件加盖公章（依法免税或不需要缴纳社会保障资金的应提供相应文件说明）（原件扫描件并加盖供应商电子签章上传到电子响应文件中）。

- （五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

见附件八 （原件扫描件并加盖供应商电子签章上传到电子响应文件中）。

- （六）承诺书

见附件十 （原件扫描件并加盖供应商电子签章上传到电子响应文件中）。

- （七）政府采购政策

本项目为专门面向中小企业采购的项目，供应商必须为中小微企业，监狱企业、残疾人福利性单位视同小微企业，不接受非中小微型企业参与本项目磋商。见附件七 （原件扫描件并加盖供应商电子签章上传到电子响应文件中）。

- （八）特定资格要求

1、供应商须具备有效期内的建筑工程施工总承包或市政公用工程施工总承包三级或建筑装修装饰工程专业承包二级及以上资质，同时具备安全生产条件，并取得有效期内的安全生产许可证；

2、供应商拟担任本项目的项目负责人具备建筑工程专业二级及以上注册建造师证书，并具有安全生产考核合格证（B证）；

3、供应商拟担任本项目的项目负责人必须为本单位正式员工，需提供供应商提交响应文件截止时间前三个月内任意一个月为其缴纳的社保记录；

（以上证书原件或复印件扫描件并加盖供应商电子签章上传到电子响应文件中）。

4、项目经理无在建工程承诺书  见附件十一 （原件扫描件并加盖供应商电子签章上传到电子响应文件中）

附件十三、针对具体的评分标准提供相应其他证明材料

根据采购文件评分标准的要求，具体格式自拟（原件扫描件并加盖供应商电子签章上传到电子响应文件中）

附件十四、供应商认为需要提供的其它资料