苏州市相城区政府采购

竞争性磋商文件

采购编号：JSZC-320507-ZHGS-C2025-0013

采购单位：苏州高铁新城管理委员会

采购内容：万浜路工程设计服务项目

类    别：服务类

苏州筑合工程咨询有限公司

二○二五年八月

前附表

| 序号 | 内容规定 |
| --- | --- |
| 1 | 采购内容：万浜路工程设计服务项目 |
| 2 | 响应文件有效期为磋商文件递交之日起九十天（日历日） |
| 3 | 保证金： √不需提交，磋商文件中有关保证金的规定均不适用。 □需提交，磋商保证金数额：0元整 |
| 4 | 磋商响应文件：供应商按照采购文件要求制作上传电子响应文件，项目评标结束后中标人须向采购代理机构提交响应文件纸质版，份数为四份（一正三副）。纸质响应文件与上传的电子响应文件一致，用于存档备案。（邮寄地址苏州市人民路4555号繁花中心A楼西座1618室，联系人：阙芳圆，联系电话：0512-67339020-8018） |
| 5 | 截止时间：2025年9月2日13:30（北京时间） 磋商时间：2025年9月2日13:30（北京时间） 磋商地点：“苏采云”政府采购交易系统网上开标大厅。 本项目为不见面磋商项目，开启阶段供应商在【供应商解密】环节必须使用 CA证书解密电子响应文件，如在系统规定的解密时间内未能完成解密的视为放弃参与本项目。“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/） |
| 6 | 服务费：成交供应商在领取成交通知书时按以下收费标准的五五折向采购代理机构支付代理服务费。收费标准： 预算金额100万元以下部分，费率为该部分预算金额的1.5%； 预算金额100万元（含）－500万元部分，费率为该部分预算金额的1.1%； 预算金额500万元（含）-1000万元部分，费率为该部分预算金额的0.8%； 预算金额1000万元（含）-5000万元部分，费率为该部分预算金额的0.5%； 说明：代理服务费以采购预算金额为基数依据，按以上规定的标准和差额定率累进法进行计算收取。例：如预算金额为150万元，则代理服务费＝100万元以下部分×1.5%＋（150万元－100万元以下部分）×1.1%。 注：本项目代理服务费 6276元，供应商投标时应将此费用包含在报价中。 服务费账号: 1102265309100113310 账户名：苏州筑合工程咨询有限公司高铁分公司 开户行：中国工商银行股份有限公司苏州陆慕分理处 供应商缴纳代理服务费时，如需增值税专用发票的，则须提供有关信息资料，具体要求详见第二章磋商单位须知。 |
| 7 | 确定出成交人后，采购代理机构在法定时间内向成交人发出成交通知书。成交通知书将成为合同的组成部分。 请成交人在成交结果公告届满之日起30日内,使用CA证书登录“苏采云”系统及时下载成交通知书。 |
| 9 | 苏州市相城区政府采购办公室监督电话：0512-67591005、0512-67591006 |

总目录

第一章磋商公告	3

第二章磋商响应文件格式	9

第三章采购内容	23

第四章合同主要条款	32

第五章评审办法	50

# 第一章 磋商公告

项目概况

万浜路工程设计服务项目 JSZC-320507-ZHGS-C2025-0013采购项目的潜在供应商应在“苏采云”政府采购交易系统（以下简称苏采云系统”）获取采购文件，并于2025年9月2日13点30   分（北京时间）前提交响应文件。

一、项目基本情况

项目编号：JSZC-320507-ZHGS-C2025-0013

项目名称：万浜路工程设计服务项目

采购方式：竞争性磋商

预算金额：人民币柒拾陆万零陆佰玖拾圆整（¥760690.00元），设计费费率：2.8%。

最高限价（如有）：人民币柒拾陆万零陆佰玖拾圆整（¥760690.00元），设计费费率：2.8%。

采购需求：本项目设计费暂以建安费2714万元计算。万浜路为高铁新城南片区内一条重要的城市支路，北起西公田路，南至规划产二路，道路全长约453米，红线宽24米。工程为新建工程，建设内容包括道路、排水、交通（含监控、信号灯）、照明、管线综合等。

合同履行期限：60天。

本项目（是/否）接受联合体投标：不接受联合体

二、申请人的资格要求：

（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

1.具有独立承担民事责任的能力；

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：

根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》的相关规定，本项目专门面向中小企业，供应商应为中小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位。

注：中小微企业划分详见工信部联企业〔2011〕300号通知中的《中小企业划型标准规定》；本项目所属行业为：其他未列明行业。

（三）本项目的特定资格要求：

1.供应商具有工程设计综合甲级资质或市政行业（燃气工程、轨道交通工程除外）乙级及以上资质或市政专业（道路工程）乙级及以上资质；

2.对项目负责人的资质、等级要求：具备高级工程师及以上职称。

3.未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单。

注：（1）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商（包含法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司），不得参加同一合同项下的政府采购活动。

（2）为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、监测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

三、获取采购文件

时间：自磋商文件公告发布之日起5个工作日

地点：“苏采云”系统

方式：“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）

售价：0.00元

四、响应文件提交

截止时间：2025-9-2  13:30  （北京时间）

地点：“苏采云”系统

五、开启

时间：2025-9-2  13:30（北京时间）

地点：苏州市市辖区【相城】谈判磋商文件递交室（2）

六、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

七、其他补充事项

1.报名：供应商插入CA证书登陆“苏采云”系统后选择具体项目，点击“我要参与”并签章提交《投标供应商确认函》，提交《投标供应商确认函》日期视同为依法获取采购文件日期。供应商须打印、保留《投标供应商确认函》，质疑时《投标供应商确认函》与质疑函一并提交；未依照采购公告要求提交《投标供应商确认函》的供应商，视为未参与该项政府采购活动，不具备对该政府采购项目提出质疑的法定权利，但因供应商资格条件或获取采购文件时间设定不符合有关法律法规规定等原因使供应商权益受损的除外。

2、电子投标准备：供应商在“苏采云”系统中操作参与项目后，必须在“已参与项目”界面中下载电子采购文件（后缀名为“.kedt”）并导入政府采购客户端工具后方可进行响应文件制作和提交（具体详见《苏采云系统供应商操作手册》，网址链接https://czju.suzhou.gov.cn/zfcg/html/content/20231220161910031.shtml）。

3、CA办理：“苏采云”政府采购交易系统（以下简称苏采云系统）使用江苏省电子政务证书认证中心CA数字证书和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。供应商通过苏采云系统参与政府采购项目，需要办理上述CA数字证书和电子签章（办理地点：苏州市姑苏区平泷路251号政府服务中心4楼交易中心窗口，窗口电话：0512—69820834）

在系统操作过程中如有疑问，请按以下方式联系：

注册咨询：18261002950；

CA技术咨询电话：400-608-6099；

签章使用问题：025-83633811、025-83633812、15380932027、15371015030；

系统使用指导与咨询：联系电话：18261002950；QQ：3048755361、1315179389、895706745。

4、制作、提交电子投标文件:

4.1本项目采用电子招投标方式，供应商在“苏采云”系统中操作成功参与项目后，必须在“已参与项目”界面中下载电子采购文件(后缀名为“.kedt”)并导入政府采购客户端工具后方可进行投标文件制作和提交(具体详见《苏采云系统供应商操作手册》，网址链接https://czju.suzhou.gov.cn/zfcg/html/content/20231220161910031.shtml)。

4.2本项目采用电子投标形式，请供应商按照《苏采云系统供应商操作手册》、采购文件要求进行制作、上传电子投标文件，投标人无需提供纸质投标文件。电子投标文件制作完成后请于投标文件递交截止时间前成功上传至“苏采云”系统，否则视为放弃参加该采购项目。供应商应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因供应商自身原因造成的电子投标文件上传不成功由供应商自行承担全部责任。

5.开标地点：“苏采云”政府采购交易系统网上开标大厅（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/），响应文件网上递交，不需要现场参加采购活动。

线上参加开标（开启）会方式：供应商登录“苏采云”系统在平台首页点击“开标大厅”，进入江苏省政府采购一体化不见面开标（采购）大厅，在今日项目列表，点击项目，进入不见面开标系统。本项目为不见面磋商项目，开启阶段供应商在【供应商解密】环节必须使用 CA证书解密电子响应文件，如在系统规定的解密时间内未能完成解密的视为放弃参与本项目。请供应商确保电脑、系统及其他设备（视频输入输出设备等）无误，且开启直至项目结束始终保持系统在线状态。

6.本项目获取招标文件截止日期之后仍可以下载招标文件，但截止日期之后下载的招标文件，视为非有效方式且不作为供应商权益受到损害的证明材料和依据。

7.本公告发布媒体：江苏省政府采购网、苏州市政府采购网。

8.苏州市相城区政府采购办公室监督电话：0512-67591005、0512-67591006。

七、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系

1.采购人信息

名称：苏州高铁新城管理委员会

地址：苏州高铁新城紫光大厦

联系人：殷佳宏

联系方式：66155032

2.采购代理机构信息

名称：苏州筑合工程咨询有限公司

地址：苏州市人民路4555号繁花中心A楼西座1618室

联系方式：0512-67339020-8018

联系人：阙芳圆、朱丽、朱健、程佳

3.项目联系方式

项目联系人：阙芳圆、朱丽、朱健、程佳

电话：0512-67339020-8018

# 第二章磋商响应文件格式

说明：

对本章所有的格式，磋商供应商可根据自身情况进行补充和修改，但补充和修改不得造成与本格式内容有实质性的违背。

- 1、（供应方）法定代表人授权委托书

授权委托书

本授权委托书声明：我（姓名）       系（供应单位名称）            的法定代表人，现授权委托（单位名称）          的（姓名）            为我公司代理人，以本公司的名义参加苏州筑合工程咨询有限公司组织实施的编号为              号的竞争性磋商活动。代理人在磋商活动过程中所签署的一切文件和处理与这有关的一切事务，我均予以承认。

代理人在授权委托书有效期内签署的所有文件不因授权委托的撤销而失效，除非有撤销授权委托的书面通知，本授权委托书自磋商活动开始至合同履行完毕止。

代理人无转委托权。特此委托。

法人代表：     身份证号：            联系电话：

授权代表：     身份证号：           联系电话：

授权方

供应商：（全称并签章）

法人代表签字或盖章：

接受授权方

授权代表签字：

签署日期：    年   月   日

附：法人代表、授权代表的身份证正反面复印件

要求：真实、有效、清晰

- 2、磋商响应函

磋商响应函

：

我们收到贵公司          号采购文件，经仔细阅读和研究，我们决定参加磋商活动。

1、我们愿意按照采购文件的一切要求，提供完成该项目的全部内容。

2、如果我们的磋商响应文件被接受，我们将严格履行采购文件中规定的每一项要求，按期、按质、按量履行合同的义务。

3、我们已详细审查全部采购文件，包括更正公告(如有)。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。

4、我们同意按采购文件中的规定，本磋商响应文件的有效期限为磋商文件递交之日起九十天。

5、我们愿意提供磋商采购单位在采购文件中要求的所有资料。

6、我们愿意遵守采购文件中所列的收费标准。

7、我们承诺该磋商响应文件在磋商开始后的全过程中保持有效，不作任何更改和变动。

8、我们承诺我公司符合采购文件中“合格磋商供应商的一般条件和特殊条件”的要求，若与真实情况不符，本公司愿意承担由此而产生的一切后果。

9、我们声明：我们在参加本次政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录。

10、如果我们成交，我们愿意按采购文件的规定支付代理服务费；

11、综合说明：

（1）伴随服务及配合措施；（2）要求甲方提供的配合；

（3）对采购文件有不同意见的偏离说明；（4）其它说明。

所有有关磋商响应文件的函电，请按下列地址联系：

单位：             联系人：

地址：           邮政编码：

联系电话：           传真：

供应商：（签章）

法定代表人或代理人：（签字或盖章）

日期：  年  月   日

- 3、开标一览表(按系统内统一格式)

- 4、磋商响应报价表

磋商响应报价表

| 序号 | 项目名称 | 响应报价(元) | 设计费费率（%） | 服务期限 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 设计费总报价：人民币(大写) 小写(¥： ) |  |  |  |  |
| 备注： |  |  |  |  |

供应商：（签章）

法定代表人或代理人：（签字或盖章）

日期：      年    月    日

5、拟投入本项目人员情况表

（1）拟投入本项目人员一览表

| 序号 | 姓名 | 年龄 | 性别 | 学历 | 专业 | 职称 | 技术资质 | 在本项目拟任职务 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：“项目组人员”指磋商响应单位针对该项目的所配备的主要专业技术人员。人员一经确认，未经采购人事先书面同意，不能更换，如有更换，新的人员资历经验等不得低于被替换的人员，且须经采购人事先书面同意。但人员的能力不能满足任务的要求，采购人有权要求更换，成交人必须及时更换。

供应商：（签章）

法定代表人或代理人：（签字或盖章）

日期：      年    月    日

（2）项目负责人情况表

| 姓名 |  |  | 性别 |  |  |  | 年龄 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职务 |  |  | 职称 |  |  |  | 学历 |  |  |  |
| 毕业院校 |  |  |  |  |  |  | 专业 |  |  |  |
| 执业资格 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 已完成同类项目情况（如有） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 业主单位 |  | 同类项目名称 |  |  | 规模 | 金额 |  | 完成时间 | 证明人 |  |

注：附项目负责人学历、职称及执业资格证明、业绩复印件（如有）

供应商：（签章）

法定代表人或代理人：（签字或盖章）

日期：      年    月    日

6、企业类似业绩情况表

企业类似业绩情况表

| 序号 | 项目名称 | 采购单位 | 合同金额 （万元） | 签订时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |

供应商：（签章）

法定代表人或代理人：（签字或盖章）

日期：         年         月       日

- 7、关于资格文件的声明函

关于资格文件的声明函

：

本公司愿就由贵公司组织实施的编号为          号的磋商采购活动进行响应。本公司所提交的响应文件中所有关于磋商资格的文件、证明和陈述均是真实的、准确的。若与真实情况不符，本公司愿意承担由此而产生的一切后果。

供应商：（签章）

法定代表人或代理人：（签字或盖章）

日期：   年   月    日

- 8、磋商响应单位情况表

磋商响应单位情况表

单位名称（签章）

| 法定代表人 |  | 成立日期 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业地址 |  | 注册资本 | 万元 |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |
| 职工人数 |  | 其中：有中高级以上职称的人数 |  |  |
| 资产总计 | 万元 | 净资产 | 万元 |  |
| 股东权益 | 万元 | 销售收入 | 2024年 万元 |  |
| 实现利润 | 2024年 万元 |  |  |  |
| 营业面积（含厂房面积） | 平方米 | 其中： | 自有面积平方米 承租面积平方米 |  |
| 单位简历及内设机构情况 |  |  |  |  |
| 单位优势及特长 |  |  |  |  |
| 近三年来完成或正在履行的重大合同情况 |  |  |  |  |
| 最近2年内在经营过程中受到何种奖励或处分（包括情况和结果） |  |  |  |  |
| 最近3年内有无因售假、售劣或是其他原因被消费者投诉或起诉的情况及说明（包括解决方式和结果） |  |  |  |  |
| 最近3年内主要负责人有无因经济犯罪被司法机关追究的情况及说明 |  |  |  |  |
| 其他需要说明的情况 |  |  |  |  |

- 9、商务条款偏离表

商务条款偏离表

| 序号 | 采购文件的商务条款 | 响应文件的商务条款 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |

- 注：供应商的磋商响应文件（除技术要求部分）与磋商采购文件规定的有偏离的，应在此表中说明。未在上表中说明的，如在响应文件其他内容中已有文字说明的，则以已有文字说明为准，否则，将被认为完全响应磋商采购文件的规定。但该表不作为供应商对所投标的物关于商务条款等详细描述和说明的替代。

供应商：（签章）

法定代表人或代理人：（签字或盖章）

日期：   年   月    日

- 10、服务要求偏离表

服务要求偏离表

| 序号 | 采购文件条目号 | 采购文件服务要求条款 | 响应文件服务要求条款 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：1、供应商应对照磋商采购文件服务要求等要求，所响应的标的物与采购文件的规定有偏离的，应在此表中申明与服务要求条文的偏差和例外。

2、未在上表中说明的，如在响应文件其他内容中已有文字说明的，则以已有文字说明为准，否则，将被认为完全响应磋商采购文件的规定。但该表不作为供应商对所投标的物关于技术要求等详细描述和说明的替代。

供应商：（签章）

法定代表人或代理人：（签字或盖章）

日期：   年   月    日

- 11、中小企业声明函

中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司参加（单位名称）的（项目名称+采购编号）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业的具体情况如下：

1.（标的名称），属于 其他未列明行业 ；

承接企业为（企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为   万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称），属于 其他未列明行业 ；

承接企业为（企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为   万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（签章）：

日期：

注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

- 12、残疾人福利性单位声明函

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部  民政部  中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（签章）：

日  期

- 13、投标（响应）保证承诺书

投标（响应）保证承诺书

致：         （采购代理机构名称）

我单位自愿参加    （项目名称+采购编号）的投标（响应）,并做出如下承诺：

一、除不可抗力外，我单位如果发生以下行为，将在行为发生的10个工作日内，向贵方（或采购人）支付本采购文件公布的预算金额的2%作为违约赔偿金（数量不确定的单价采购须约定具体金额）。

1.自投标（响应）截止时间至本项目发布中标（成交）公告为止，撤销投标（响应）；

2.中标（成交）后不依法与采购人签订合同；

3.中标（成交）后不按本采购文件规定向采购人提交履约保证金（如涉及）；

4.中标（成交）后不按本采购文件规定向贵方缴纳采购代理费。

二、我单位知晓上述行为的法律后果，承认本承诺书作为贵方（或采购人）要求我单位履行违约赔偿义务的依据作用。

投标（响应）人：               （签章）

地址：

电话：              传真：

电子邮件：             邮编：

法定代表人或委托代理人(签字或签章)：

- 日期：

# 第三章采购内容

苏州筑合工程咨询有限公司受苏州高铁新城管理委员会的委托，就其所需万浜路工程设计服务项目采用竞争性磋商方式进行采购，欢迎有资格的供应商前来参加本次磋商采购活动。

一、采购编号：JSZC-320507-ZHGS-C2025-0013

二、项目名称：万浜路工程设计服务项目

三、采购预算：人民币柒拾陆万零陆佰玖拾圆整（¥760690.00元），设计费费率：2.8%。

最高限价：人民币柒拾陆万零陆佰玖拾圆整（¥760690.00元），设计费费率：2.8%。

四、合同履行期限：60天。

三、设计任务书

1、工程概况

万浜路为高铁新城南片区内一条重要的城市支路。本项目的建设对完善片区内部路网体系具有重要意义，同时，有效服务周边地块，加快相关地块开发。

本次拟建万浜路北起西公田路，南至规划产二路，道路全长约453米，红线宽24米。工程为新建工程，建设内容包括道路、排水、交通（含监控、信号灯）、照明、管线综合等。

2、设计依据

相关的设计规范。

3、设计范围

（1）设计范围:本项目设计内容包括方案设计及修改、初步设计、初步设计批复后的细化工作、施工图设计及工程施工至竣工验收阶段现场后续服务。

（2）设计内容:包含但不仅限于设计范围内的道路工程、排水工程、交通工程（含监控、信号灯）、管线综合、照明等附属工程全部设计和相关服务。

4、设计条件

沿线自然地理概况、道路规划情况（位置、等级、横断面、竖向、主要交叉口），各种管线接驳，市政规划条件等要求。

5、设计原则及内容

设计应遵循以下几个方面的原则:

(1) 规划设计的系统性与前瞻性；

(2) 创意、创新与可行性；

(3) 美观与合理性；

(4) 充分体现“绿色、人文、健康”的设计理念；

(5) 经济性。

6、设计目的和任务

（1）设计项目所要达到的目的

构建区域城市道路路网，完善区域市政基础设施，提升区域投资环境，为区域地块提供良好的市政基础设施条件。

（2）设计单位应承担的任务

1)根据设计任务书要求，为建设单位提供设计内容符合现行规范要求、设计深度符合《市政公用工程设计文件编制深度规定（2013 年版)》的施工图设计文件。

2) 根据建设单位要求，协助完成项目报审、招标等施工前期准备工作。

3) 做好设计交底、施工配合工作。

4）根据建设单位安排，参与项目验收及资料存档工作。

7、设计要求

（1）对道路建设的必要性进行专项论证；

（2）了解和调查周边情况，明确道路的起始和终点的定位、道路的功能；

（3）道路标准按城市支路标准对道路进行相应设计，包括但不限于等级、荷载、速度、高程、坐标、年限、抗震等标准；

（4）结合实际情况对道路结构层进行设计；

（5）对本区域的道路（包括路基、路面）、雨污水、附属设施等进行设计，设计单位应提供科学的设计方案；

（6）提供设计方案的估算；

（7）设计成果应符合国家关于城市市政道路设计标准，充分表达设计理念设计构思空间组织并与周边道路、河流和城市空间环境相协调。

8、设计服务要求

设计人应承担以下工作作为后续服务，主要工作有:

（1）设计期间:及时做好与其他设计人的沟通、协调与配合工作，及时做好与地方政府有关单位的沟通、协调工作；

（2）施工和监理招标期间: 配合施工及监理招标；

（3）工程实施期间:负责设计交底、设计变更等施工配合；

（4）交、竣工验收:参加并配合工程交、竣工验收；

（5）其他: 与本工程设计有关的其他事宜。

9、设计成果要求

文字说明、设计图纸、展板、电子文件等。

- 四、响应文件的组成及要求

1、文件组成

1.1授权委托书（如有授权）（格式见第二章）；

1.2磋商响应函（格式见第二章）；

1.3开标一览表(按系统内统一格式)；

1.4磋商响应报价表（格式见第二章）；

1.5关于资格文件的声明函（格式见第二章）；

1.6磋商响应单位情况表（格式见第二章）；

1.7磋商响应单位法定代表人身份证复印件；

1.8磋商响应单位代理人身份证复印件（如有授权，授权委托书）；

1.9具有独立承担民事责任的能力证明：包括法人或者其他组织的营业执照复印件；

1.10具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度证明：包括但不限于最近一期经审计的财务报告复印件，其他组织、自然人及成立未满一年的法人应提供银行出具的资信证明复印件。

1.11履行合同所必备的设备和专业技术能力的证明材料，提供书面声明函（格式自拟）。

1.12有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。最近一期依法缴纳税收的凭据，社会保险登记证（如有）和最近一期依法缴纳社会保险的凭据（专用收据或社会保险缴纳清单）复印件。

1.13参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明函（格式自拟）；

1.14工程设计综合甲级资质或市政行业（燃气工程、轨道交通工程除外）乙级及以上资质或市政专业（道路工程）乙级及以上资质证书复印件；

1.15项目负责人职称证书复印件；

1.16未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单。提供查询记录证明。

1.17拟投入本项目人员一览表、项目负责人情况表（格式第二章）；

1.18商务条款偏离表（格式第二章）；

1.19服务要求偏离表（格式第二章）；

1.20投标（响应）保证承诺书；（格式第二章）

1.21《中小企业声明函》、《残疾人福利性单位声明函》（格式见第二章）；

1.22针对本项目服务方案；

1.23《企业类似业绩情况表》（格式第二章）；

1.24响应文件的组成中未列明但评分标准中涉及的相关证明材料；

1.25其他可以证明磋商供应商资信、资质和货物、服务质量的证书、文件、推荐信等资料。

2、文件要求

2.1制作电子响应文件时必须与响应文件制作软件目录一一对应，将相关资料上传至相应模块。

2.2本项目采用电子招投标形式，请供应商按照《苏采云系统供应商操作手册》进行制作、上传电子响应文件。电子响应文件制作完成后请于响应文件递交截止时间前成功上传至“苏采云”系统，否则视为放弃参加该采购项目。供应商应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因供应商自身原因造成的电子响应文件上传不成功由供应商自行承担全部责任。

2.3磋商过程中如有问题采购代理机构工作人员会及时通过《投标供应商确认函》留存的手机号与供应商联系。请供应商确保该手机号磋商当日通讯畅通，否则导致的对供应商不利的后果由供应商自行承担。

3、响应文件的递交

3.1响应文件必须在递交（上传）截止时间前上传系统。

3.2采购单位推迟磋商截止时间时，应以网上公告形式，通知所有供应商。在这种情况下，采购单位和供应商的权利和义务将受到新的截止期的约束。

3.3在递交（上传）截止时间以后递交（上传）的磋商响应文件，采购单位将拒绝接收。

4、报价（编制）要求的说明

4.1除非合同中另有规定，供应商对全部项目的报价应包括在承包期内工程、各种税费、人工、保险、劳保、维护、利润、税金、代理服务费、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。（政策性条款例外）。其他均不再另行计费。磋商二次报价为最终报价，除非因特殊原因并经买卖双方协商同意，磋商供应商不得再要求追加任何费用。同时，除非合同条款中另有规定，否则，磋商供应商所报价格在合同实施期间不因市场变化因素而变动。

- 本项目采用线上二次报价：

- 登录苏采云系统，评审组长发起最后报价，开标大厅会显示“立即报价”界面，点击【确认报价】提交流程至签章环节，供应商点击签章按钮，签章完成后可进行提交。供应商未在磋商小组规定的时间内在“苏采云”系统中提交最后报价的视为放弃磋商，其响应文件按无效响应处理，最后报价格式表须加盖CA电子公章,否则视为未提交最后报价。（此处规定时间的计算以系统中的倒计时间为准，系统中的线上最后报价只有一次机会，提交后无法撤回，请供应商慎重提交）

进入项目评审流程后，建议各供应商法定代表人或授权委托人始终保持通讯顺畅，时刻关注不见面开标大厅，不离开不见面开标大厅。

4.2磋商供应商应对采购文件内所要采购的全部内容进行报价，只投其中部分内容者，其响应文件将被拒绝。但如果采购文件要求分标段响应的，则供应商可以有选择地只投其中一个或几个标段，也可以投全部标段，但各标段应分别计算填写单价和总价。本次采购不分标段。

4.3一项内容只允许一个报价，采购单位不接受任何有选择性的报价。

4.4磋商响应文件报价中的单价和总价全部采用人民币表示，除非合同的特殊条款另有规定。

五、磋商程序

1、采购代理机构按本须知规定的时间、地点主持磋商采购活动。

2、供应商通过“苏采云”系统在线参与磋商活动。供应商应当按照《苏采云系统供应商操作手册》规定在“苏采云”系统规定的时间内对响应文件进行解密。在磋商响应文件网上递交截止时间止成功解密的磋商供应商少于三家，则本次采购失败。

3、由磋商小组审查供应商解密的响应文件。

4、磋商小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等做出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

5、磋商小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当供应商点击答疑澄清按钮，进入询标回复界面，供应商点击【响应】按钮，进行询问响应，填写询问响应内容后，进行询问响应函签章，内容校验后进行提交。供应商的澄清、说明或者更正应当由其单位加盖电子公章。

本项目供应商的澄清、说明或者补正采用线上澄清:磋商小组将通过“苏采云”系统向供应商发布“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的供应商应当按要求在规定时间内通过“苏采云”系统提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章，澄清、说明和补充的内容作为响应文件的补充部分。(此处规定时间的计算以系统中的倒计时间为准，供应商应随时保持系统在线，如因供应商自身原因未在规定时间内提交澄清确认资料的，导致的不利后果由供应商自行承担。

6、对于通过资格审查和符合性审查的供应商，磋商小组所有成员集中与单一供应商分别进行磋商，并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。磋商小组通过“苏采云”系统向供应商发布“磋商函”，供应商应当按照要求在“苏采云”系统提交“磋商响应函”并加盖CA电子公章。

7、在磋商过程中，磋商小组可以根据采购文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款。对采购文件做出的实质性变动是采购文件的有效组成部分，磋商小组将在“苏采云”系统中同时通知所有参加磋商的供应商，供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求在“苏采云”系统中重新提交响应文件，并加盖CA电子公章。

8、供应商应当按照采购文件的变动情况和磋商小组的要求，各供应商应及时关注【评审】环节等待询标澄清进行回复。

9、磋商结束后，磋商小组将在“苏采云”系统向所有实质性响应的供应商发布“最后报价要求函”及最后报价格式表，要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价。

10、经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。

11、磋商小组根据磋商成交原则确定成交供应商，并将结果通知所有参加磋商的供应商。

12、如磋商过程中出现本采购文件未尽事宜，由磋商小组根据政府采购有关法律、法规讨论决定。

六、项目的终止

出现下列情形之一的，将终止竞争性磋商采购活动：

1、因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；

2、出现影响采购公正的违法、违规行为的；

3、在采购过程中符合要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的；

4、在采购活动中因重大变故，采购任务取消的。

七、综合说明及其它要求：

1、供应商提供的服务能够至少达到以上要求，同时明确详细的服务方案。

2、供应商必须承诺磋商文件中提出的全部要求，如果其中某些条款不响应时，应在文件中逐条列出，未列出的视同响应。

3、供应商应对本项目内的全部内容进行报价，只投其中部分内容者，其投标文件将被拒绝。成交供应商对服务缺陷不予更正，采购人有权另请其他单位更正，所发生的费用由成交供应商承担。

4、报价总价应包括人工费、通讯费、交通费、资料费、调查费、方案及设计费、评审费、后续服务费、利润、税金、政策性文件规定及该项目包含的所有风险、责任等的各项费用。供应商的报价均不得超过采购预算，否则将失去磋商资格。

5、根据苏财购〔2025〕62号的规定，评审委员会启动异常低价投标（响应）审查的情形和具体要求，包括：

5.1评审过程中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：

（1）投标（响应）报价低于采购项目预算 50% 的，即投标（响应）报价<采购项目预算×50% ；

（2）投标（响应）报价低于采购项目最高限价 45% 的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45% ；

（3）评审委员会认定的供应商报价过低、有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

5.2启动异常低价投标（响应）审查后，评审委员会应当要求相关供应商在评标现场合理的时间内，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及相关证明材料，对投标（响应）价格作出解释，由评审委员会结合同类产品在主要电商平台的价格、该行业当地薪资水平等情况，依据专业经验对供应商报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。审查相关情况应当在评审报告中进行记录。

6、供应商根据采购人提供的相关技术资料及现场勘察，结合项目所在地市场行情、供应商自身综合实力，综合市场风险、施工风险、政策风险等各种风险因素。

7、磋商保证金：无

8、服务费

（1）成交单位须按前附表的规定计算并支付服务费，该费用应在领取成交通知书时付清。

（2）成交单位如果未按规定缴纳服务费，磋商采购单位将保留诉讼的权利。

（3）缴纳代理服务费时，如供应商为增值税一般纳税人且需增值税专用发票的，则须提供开票信息。[注：仅对开票信息内容填写完整的供应商开具增值税专用发票。发票开出后一律不予退换。供应商须对所提供材料信息的真实性、准确性和完整性负责，因材料信息内容的差错缺漏等而导致的后果，由供应商自行承担。]

开票信息

| 报名单位公司名称 |  |
| --- | --- |
| 地址 |  |
| 电话 |  |
| 税号 |  |
| 开户行 |  |
| 银行账号 |  |

9、磋商说明：

（1）不符合供应商资格要求的响应文件将被拒绝；

（2）最终报价超过采购预算的，不能成交；

（3）不实质性响应采购文件的不能成交；

（4）在采购过程中符合要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的；

（5）最终合同单价按最终总报价同比例下（上）浮。

（6）不同供应商的响应文件制作机器码一致，视为各供应商之间串通投标，并作无效投标情形处理。

10、供应商应对所投项目的全部内容进行报价，只投其中部分内容者，其响应文件将被拒绝。成交单位对服务缺陷不予更正，采购方有权另请其他单位更正，所发生的费用由成交单位承担。

11、凡涉及采购文件的补充说明和修改，均以苏州政府采购网最后发布的内容为准。

八、政府采购政策

根据政府采购等相关法律法规的规定，现对相关政府采购政策的具体实施规定如下：

（一）政府采购节能产品、环境标志产品

根据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）等相关文件的规定，对属于《节能产品政府采购品目清单》政府强制采购产品的，供应商需提供该产品有效期内的认证等相关证明材料。

（二）针对小微型企业的评审：

中小微企业在响应文件中提供签署的《中小企业声明函》（见附件），未按采购文件的规定在响应文件中提供《中小企业声明函》的，作无效标处理。

（三）针对残疾人福利性单位的评审：

在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业。

（四）针对监狱企业的评审：

在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业。

九、关于对参与供应商信用记录的政府采购要求

根据政府采购法及相关法规，以及苏州市财政局《关于印发苏州市市级政府采购信用记录查询和使用工作试行办法的通知》（苏财购﹝2017﹞11号）文件的规定，我们将依法对供应商进行信用查询，凡经确认不符合政府采购相关法律法规规定的，将拒绝其参与政府采购活动。

1.查询截止时点：响应文件递交截止时间。

2.查询渠道：

统一登录苏州市政府采购网的“供应商信用查询”系统查询供应商的信用记录。苏州市政府采购网“供应商信用查询”系统实时提供来自中国政府采购网、信用中国、信用江苏、诚信苏州网站的相关主体信用记录。

3.查询证据留存方式：

对存在失信信息的供应商，应填写《苏州市级政府采购供应商失信信息确认函》，由失信供应商应签名确认。同时，采购代理机构工作人员应根据确认的失信信息，登陆到来源网站页面进行复核并打印，作为证据留存。

4.信用记录使用规则：

在对供应商进行资格性审查时，应根据查询结果对供应商的不良信用记录逐项甄别确认。

十、质疑事项

供应商认为采购文件、采购过程和中标、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，根据《政府采购质疑和投诉办法》（中华人民共和国财政部令第94号）向代理机构提出质疑。凡是对磋商文件提出质疑的供应商，请将本项目网上报名确认单与质疑函一同递交。

提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

接收质疑函的方式为书面形式（原件，当场送达或邮寄）。

质疑联系人：阙芳圆

联系电话：0512-67339020-8018

通讯地址：苏州市人民路4555号繁花中心A楼西座1618室

供应商可以委托代理人进行质疑。其授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人签字或者盖章，并加盖公章。代理人提出质疑，应当提交供应商签署的授权委托书。

# 第四章合同主要条款

GF一2000—0209

建设工程设计合同(一)

(建设工程设计合同)

工  程  名  称: 万浜路工程设计

工  程  地  点:

合  同  编  号:

设 计 证 书 等 级:

发     包    人:

设    计    人:

签  订  日  期:

中华人民共和国住房和城乡建设部

监制

国 家 工 商 行 政 管 理 局

- 合同协议书

发包人(全称)：苏州高铁新城管理委员会

设计人(全称)：

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就万浜路工程设计及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

- 一、工程概况

1.工程名称：万浜路工程设计。

2.工程批准、核准或备案文号：                 。

3.工程内容及规模：

4.工程所在地详细地址：           。

5.工程投资估算：         万元。

6.工程进度安排：       。

7.工程主要技术标准：(1)现状及沿线自然地理概况(2)地形图及有关政府批文(3)国家与地方的有关规范、法规及城市规划准则。

- 二、工程设计范围、阶段与服务内容

1.工程设计范围：本项目设计内容包括方案设计及修改、初步设计、初步设计批复后的细化工作、施工图设计及工程施工至竣工验收阶段现场后续服务。

2.工程设计阶段：方案设计及修改、初步设计（含概算编制，编制深度需满足送审条件）、施工图设计及在工程施工至竣工验收全过程参与施工现场设计服务。

3.工程设计服务内容：包含但不仅限于设计范围内的道路工程、排水工程、交通工程（含监控、信号灯）、管线综合、照明等附属工程全部设计和相关服务。

工程设计范围、阶段与服务内容详见专用合同条款附件1。

- 三、工程设计周期

计划开始设计日期：2025年7月30日。(以实际合同签订日期为准)

计划完成设计日期：2025年9月28日。

具体工程设计周期以专用合同条款及其附件3的约定为准。

- 四、合同价格形式与签约合同价

1.合同价格形式：本工程设计费中标价为人民币(大写)           万元整（￥          ），设计费费率为          %，本合同最终结算价为标底复核价*中标费率，设计费最终结算价不得超过预算金额。

五、发包人代表与设计人项目负责人

发包人代表：       。

设计人项目负责人：       。

- 六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

(1)专用合同条款及其附件；

(2)通用合同条款；

(3)中标通知书(如果有)；

(4)投标函及其附录(如果有)；

(5)发包人要求；

(6)技术标准；

(7)发包人提供的上一阶段图纸(如果有)；

(8)其他合同文件。

在合同履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。

- 七、承诺

1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续，按照合同约定提供设计依据，并按合同约定的期限和方式支付合同价款。

2.设计人承诺按照法律和技术标准规定及合同约定提供工程设计服务。

- 八、词语含义

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

- 九、签订地点

本合同在苏州市相城区签订。

- 十、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

- 十一、合同生效

本合同自双方签字盖章之日起生效。

- 十二、合同份数

本合同一式 壹拾壹份，均具有同等法律效力，发包人执陆份，承包人执叁份，招标代理机构贰份。

发包人：(盖章)                                    设计人：(盖章)

法定代表人或其委托代理人：                        法定代表人或其委托代理人：

(签字)                                              (签字)

组织机构代码：                              组织机构代码：

纳税人识别码：                                    纳税人识别码：

地址：                              地址： 

邮政编码：                            邮政编码：  

法定代表人：                                  法定代表人：

委托代理人：                                  委托代理人：

电话：                            电话：

传真：                            传真：

电子信箱：                                        电子信箱：

开户银行：                          开户银行：

账号：                                账号：

时间： 2025年    月    日                         时间：2025年    月     日

- 第二部分 通用合同条款

参照住建部、国家工商行政管理局《建设工程设计合同(示范文本)》(专业建设工程)(GF-2015-0210)第二部分。

- 第三部分 专用合同条款

- 1.一般约定

1.1 词语定义与解释

1.1.1合同

1.1.1.8 其他合同文件包括：/  。

1.3 法律

适用于合同的其他规范性文件：《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国建筑法》《中华人民共和国招标投标法》《中华人民共和国安全生产法》《建设工程质量管理条例》，以及其他有关法律、法规。

1.4 技术标准

1.4.1 适用于工程的技术标准包括：按照通用条款执行。

1.4.2 国外技术标准原文版本和中文译本的提供方：设计人；

提供国外技术标准的名称：如有涉及另行约定;

提供国外技术标准的份数：如有涉及另行约定；

提供国外技术标准的时间：如有涉及另行约定；

提供国外技术标准的费用承担：设计人。

1.4.3 发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求：如有涉及另行约定。

1.5 合同文件的优先顺序

合同文件组成及优先顺序为：按照通用条款执行。

1.6 联络

1.6.1 发包人和设计人应当在7 天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、确定和决定等书面函件送达对方当事人。

1.6.2 发包人和设计人联系信息

发包人接收文件的地点：发包人办公室；

发包人指定的接收人为：     ；

发包人指定的联系电话及传真号码：/；

发包人指定的电子邮箱：/。

设计人接收文件的地点：     ；

设计人指定的接收人为：  ；

设计人指定的联系电话及传真号码：     ；

设计人指定的电子邮箱：。

1.8 保密

保密期限： 10年。

- 2.发包人

2.1 发包人一般义务

2.1.3 发包人其他义务：无。

2.2 发包人代表

发包人代表：

姓名：   ；

身份证号：/；

职务：/；

联系电话：/；

电子信箱：/；

通信地址：/。

发包人对发包人代表的授权范围如下：经发包人授权并在授权范围内代表发包人行使业主权利，全面负责本工程的组织、协调和管理，签发或签署各种相关指令，报表及支付凭证，处理设计过程中的各有关事宜。

发包人更换发包人代表的，应当提前 5 天书面通知设计人。

2.3 发包人决定

2.3.2 发包人应在5天内对设计人书面提出的事项作出书面决定。

- 3.设计人

3.1 设计人一般义务

3.1.1 设计人需(需/不需)配合发包人办理有关许可、批准或备案手续。

3.1.3 设计人其他义务：

1)/

2)/

3)/

4) /

5) /

3.2 项目负责人

3.2.1 项目负责人

姓名：    ；

执业资格及等级：    ；

注册证书号：    ；

联系电话： ；

电子信箱：/  ；

通信地址：          ；

设计人对项目负责人的授权范围如下：在设计人的授权范围内代表设计人全面负责本合同的履约，协调处理本项目设计的各项事宜，负责合同范围内各专业(或分包)设计的统筹协调管理。

3.2.2 设计人更换项目负责人的，应提前 7 天书面通知发包人。

设计人擅自更换项目负责人的违约责任： 设计人不得擅自更换设计负责人及设计人员。如确需更换，必须在取得委托人书面同意之后更换，而且需向委托人支付赔偿以弥补给委托人带来不便的损失，具体赔偿数额如下：

设计负责人：人民币 1万元/人/次

设计人员：人民币0.5万元/人/次

3.2.3 设计人应在收到书面更换通知后 7 天内更换项目负责人。

设计人无正当理由拒绝更换项目负责人的违约责任：每迟延一日向委托人支付迟延违约金1000元

3.3 设计人人员

3.3.1 设计人提交项目管理机构及人员安排报告的期限：接到发包人开始设计通知后7天内。

3.3.3 设计人无正当理由拒绝撤换主要设计人员的违约责任：

设计人收到撤换主要设计人员通知后应当立即撤换，每迟延一日向委托人支付迟延违约金1000元 。

3.4 设计分包

3.4.1 设计分包的一般约定

禁止设计分包的工程包括：按规定执行。

主体结构、关键性工作的范围：按规定执行。

3.4.2设计分包的确定

允允许分包的专业工程包括：双方另行协商。

其他关于分包的约定： /

3.4.3 设计人向发包人提交有关分包人资料包括： /

3.4.4 分包工程设计费支付方式： / 。

3.5 联合体

3.5.4 发包人向联合体支付设计费用的方式： / 。

- 5.工程设计要求

5.1 工程设计一般要求

5.1.2.1 工程设计的特殊标准或要求：如有，另行约定。

5.1.2.2 工程设计适用的技术标准：《市政公用工程设计文件编制深度规定（2013版）》。

5.1.2.4 工程设计文件的主要技术指标控制值及比例：/

5.3 工程设计文件的要求

5.3.3 工程设计文件深度规定：满足《市政公用工程设计文件编制深度规定（2013版）》。

5.3.5 建筑物及其功能设施的合理使用寿命年限：国家规范要求。

- 6.工程设计进度与周期

6.1 工程设计进度计划

6.1.1 工程设计进度计划的编制

合同当事人约定的工程设计进度计划提交的时间：合同签订后7日历天内。

合同当事人约定的工程设计进度计划应包括的内容：     。

6.1.2 工程设计进度计划的修订

发包人在收到工程设计进度计划后确认或提出修改意见的期限： 7天。

6.3 工程设计进度延误

6.3.1 因发包人原因导致工程设计进度延误

(4)因发包人原因导致工程设计进度延误的其他情形： / 。

设计人应在发生进度延误的情形后 5 天内向发包人发出要求延期的书面通知，在发生该情形后 10 天内提交要求延期的详细说明。

发包人收到设计人要求延期的详细说明后，应在 5 天内进行审查并书面答复。

6.5 提前交付工程设计文件

6.5.2 提前交付工程设计文件的奖励：无。

- 7.工程设计文件交付

7.1.1工程设计文件交付的内容

7.1.2 发包人要求设计人提交电子版设计文件的具体形式为：文字说明的保存形式为word格式，设计文件为CAD格式。

- 8.工程设计文件审查

8.1 发包人对设计人的设计文件审查期限不超过 15 天。

8.2发包人应在审查同意设计人的工程设计文件后在 7 天内，向政府有关部门报送工程设计文件。

8.3 工程设计审查形式及时间安排：发包人组织人员对所设计专业进行审查，提出审查报告，设计人根据审查内容参加发包人组织的会议并解决问题。

- 9.施工现场配合服务

9.1 发包人为设计人派赴现场的工作人员提供便利条件的内容包括：无。

9.2 设计人应当在交付施工图设计文件并经审查合格后整个施工周期时间内提供施工现场配合服务。

- 10.合同价款与支付

10.1 付款步骤：

（1）合同生效且提交设计方案成果后付至合同价的20%，提交审核合格的施工图纸后付至合同价的50%，工程竣工验收合格后付至合同价的70%；

（2）工程竣工验收后，建设单位根据苏高铁管【2020】133号文件《苏州高铁新城（北河泾街道）建设工程综合履约考评办法（试行）》相关规定进行项目考核；考核金额、考核标准及考核方法等详见苏高铁管【2020】133号文件；

（3）在所设计项目施工结算审计完成且设计费结算完成后30日内付至结算设计费的90%。本次设计费支付前，设计人应根据苏州高铁新城（北河泾街道）建设工程综合履约考评结果，将扣除的考核费（如有）提前缴纳至发包人指定账户；

（4）余款在项目施工缺陷责任期满后付清。

苏州高铁新城规划建设局是苏州高铁新城管理委员会的内设局办，为本合同的实际履行部门，由苏州高铁新城规划建设局负责本合同费用的支付。

10.2、付款凭据：

（1）合格发票；

（2）对应付款节点的相关证明材料（如图纸签收单、验收合格证明等）；

（3）由甲乙双方盖章的《政府采购合同履行验收报告》。

10.3、支付方式：转账或支票。

- 11.双方责任

11.1 发包人责任：

11.1.1 发包人按本合同第三条规定的内容，在规定的时间内向设计人提交资料及文件，并对其完整性、正确性、及时限负责，发包人不得要求设计人违反国家有关标准进行设计。

发包人提交上述资料及文件超过规定期限 15 天以内，设计人按合同第四条规定交付设计文件 时间顺延；超过规定期限 15 天以上，设计人员有权重新确定提交设计文件的时间。

11.1.2 发包人变更委托设计项目、规模、条件或因提交的资料错误，或所提交资料作较大修改，以致造成设计人设计需返工时，双方除需另行协商签订补充协议(或另订合同)、重新明确有关条款外，发包人应按设计人所耗工作量向设计人增付设计费。

11.1.3 发包人应为派赴现场处理有关设计问题的工作人员，提供必要的工作条件。

11.1.4 发包人应保护设计人的投标书、设计方案、文件、资料图纸、数据、计算软件和专利技术。未经设计人同意，发包人对设计人交付的设计资料及文件不得擅自修改、复制或向第三人转让或用于本合同外的项目，如发生以上情况，发包人应负法律责任，设计人有权向发包人提出索赔。

11.2 设计人责任：

11.2.1 设计人应按国家技术规范、标准、规程及发包人提出的设计要求，进行工程设计，按合同规定的进度要求提交质量合格的设计资料，并对其负责。

11.2.2 设计合理使用年限为       年。

11.2.3 设计人按本合同规定的内容、进度及份数向发包人交付资料及文件。

11.2.4 设计人交付设计资料及文件后，按规定参加有关的设计审查，并根据审查结论负责对不超出原定范围的内容做必要调整补充。设计人按合同规定时限交付设计资料及文件，负责向发包人及施工单位进行设计交底、处理有关设计问题和参加竣工验收。

11.2.5 设计人应保护发包人的知识产权，不得向第三人泄露、转让发包人提交的产品图纸等技术经济资料。如发生以上情况并给发包人造成经济损失，发包人有权向设计人索赔。

11.3 设计方案应得到发包人认可。

11.4 设计过程中设计人与发包人紧密配合，业主对设计方案的合理修改意见设计人应予以采纳。

11.5 由设计人设计施工图纸的，设计人应明确项目负责人，项目负责人应全过程服务，对本项目设计的各类事宜进行统一协调。本项目负责人为     ，总协调人为     ： 项目负责人或者总协调人在方案设计、施工图设计阶段应每周驻苏州 1 天以上，工程开工后，应每月至少到施工现场巡视一次，出现关键性技术问题时，应随叫随到。

11.6 设计人应做好总体控制、审核确认工作，对于业主使用功能、布局调整，如内装饰、智能化专业设计中对于设计人已提供施工图发生变更等情况，设计人应无条件在发包人规定的时间内修改图纸，并重新出图，设计费不作调整。

11.7 设计人应以整个项目投资规模为前提，进行限额设计。

11.8 对需设计人全面协调、做好配合的各专业设计部分，设计人应按发包人要求，及时做好审核确认，因设计人审核确认不及时造成发包人或其他参与方的损失，设计人应承担相应的责任。

- 12.专业责任与保险

12.2 设计人需(需/不需)有发包人认可的工程设计责任保险。

- 13.知识产权

13.1 关于发包人提供给设计人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规格以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：归发包人所有。

关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求：仅限于本工程设计相关事宜。

13.2 关于设计人为实施工程所编制文件的著作权的归属：发包人所有。

关于设计人提供的上述文件的使用限制的要求：发包人可因实施工程的运行、调试、维修、改造等目的而复制、使用此类文件，但不能擅自修改或用于与合同无关的其他事项。未经设计人书面同意，发包人不得为了合同以外的目的而复制、使用上述文件或将之提供给任何第三方。

13.5 设计人在设计过程中所采用的专利、专有技术的使用费的承担方式：设计人承担。

- 14.违约责任

14.1 在合同履行期间，非因设计人原因，发包人要求终止或解除合同，已开始设计工作的，发包人应根据设计人已进行的实际工作量，不足一半时，按该阶段设计费的一半支付；超过一半时，按该阶段设计费的全部支付。

14.2 发包人应按本合同第五条规定的金额和时间向设计人支付设计费，每逾期支付一天，应承担支付金额千分之二的逾期违约金。逾期超过 30 天以上时，设计人有权暂停履行下阶段工作，并书面通知发包人。发包人的上级或设计审批部门对设计文件不审批或本合同项目停缓建，发包人均按 14.1 条规定支付设计费。

14.3 设计人对设计资料及文件出现的遗漏或错误负责修改或补充。由于设计人员错误造成工程质量损失、设计人除负责采取补救措施外，应免收直接受损失部分的设计费，此外设计人还应对承包人产生的损失承担赔偿责任。损失严重的，根据损失程度和设计人责任的大小向发包人支付赔偿金，赔偿金数额按实际损失计算 。

14.4 若因设计人工作不到位造成在施工过程中产生的重大设计变更，设计人除应承担由此产生的损失外，发包人还可以根据变更产生的损失对设计单位进行处罚，处罚金数额由双方商定为实际损失的 20%~100% 。如果因设计原因导致工程返工，所产生的施工返工费用、给承包人造成的损失均由设计单位承担。

14.5 若因设计人设计不精细、疏忽导致设计变更次数过多，设计人向发包人支付赔偿金，赔偿金数额根据变更的实际情况由双方商定。

14.6 若设计人相关设计人员未按本合同第6、附件2条款约定，提供设计服务，则按 500 元/人·日的标准在应付设计费中扣除；由此给工程实施造成损失的，则按 2000~5000 元/人·日的标准在应付设计费中扣除。

- 15.不可抗力

15.1 不可抗力的确认

除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形：无。

- 16.合同解除

16.1有下列情形之一，合同一方可以解除合同:

(1)因不可抗力致使不能实现合同目的，未受不可抗力影响的一方有权解除合同.

(2)因合同一方违约导致合同不能履行，另一方有权解除合同。

(3)有权解除合同的一方，应当在违约事实或不可抗力发生之后三十天内书面通知对方以主张解除合同，合同在书面通知到达对方时解除。

- 17.争议解决

17.3 争议评审

合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定：不同意。

17.3.1 争议评审小组的确定

争议评审小组成员的确定： / 。

选定争议评审员的期限： / 。

评审所发生的费用承担方式： / 。

其他事项的约定： / 。

17.3.2 争议评审小组的决定

合同当事人关于本事项的约定： / 。

17.4仲裁或诉讼

因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第 (2) 种方式解决：

(1)向 / 仲裁委员会申请仲裁；

(2)向相城区人民法院起诉。

- 18.其他

/

附件：

附件1：工程设计范围、阶段与服务内容

附件2：设计人向发包人交付的工程设计文件目录

附件3：设计人主要设计人员表

附件4：设计进度表

附件5：设计费明细及支付方式

附件1：

工程设计范围、阶段与服务内容

一、本工程设计范围

（1）设计范围:本项目设计内容包括方案设计及修改、初步设计、初步设计批复后的细化工作、施工图设计及工程施工至竣工验收阶段现场后续服务。

（2）设计内容:包含但不仅限于设计范围内的道路工程、排水工程、交通工程（含监控、信号灯）、管线综合、照明等附属工程全部设计和相关服务。

二、本工程设计阶段划分

方案设计、初步设计、施工图设计及工程施工至竣工验收阶段现场后续服务。

三、各阶段服务内容

1.方案设计阶段

(1)完成方案设计，提供满足深度的方案设计图纸；

(2)根据政府部门的审批意见在本合同约定的范围内对设计方案进行修改和必要的调整，以通过政府部门审查批准。

2.初步设计阶段

(1)负责完成初步设计文件，设计内容和深度应满足政府相关规定；

(2)制作报政府相关部门进行初步设计审查的设计图纸。

3.施工图设计阶段

(1)负责完成并制作施工图设计文件；

(2)对发包人的审核修改意见进行修改、完善，保证其设计意图的最终实现；

(3)根据项目开发进度要求及时提供各阶段报审图纸，协助发包人进行报审工作，根据审查结果在本合同约定的范围内进行修改调整，直至审查通过，并最终向发包人提交正式的施工图设计文件；

(4)协助发包人进行工程招标答疑。

4.施工配合阶段

(1)负责工程设计交底，解答施工过程中施工承包人有关施工图的问题，项目负责人及各专业设计负责人，及时对施工中与设计有关的问题做出回应，保证设计满足施工要求；

(2)根据发包人要求，及时参加与设计有关的专题会，现场解决技术问题；

(3)协助发包人处理工程洽商和设计变更，负责有关设计修改，及时办理相关手续；

(4)参与与设计人相关的必要的验收以及项目竣工验收工作，并及时办理相关手续；

(5)应发包人要求协助审核各分包商的设计文件是否满足接口条件并签署意见，以保证其与总体设计协调一致，并满足工程要求。

附件2：

设计人向发包人交付的工程设计文件目录

| 序号 | 资料及文件名称 | 份数 | 提交日期 | 有关事宜 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |

特别约定：

1.在发包人所提供的设计资料(含设计确认单、规划部门批文、政府各部门批文等)能满足设计人进行各阶段设计的前提下开始计算各阶段的设计时间。

2.上述设计时间包括法定的节假日。

3.图纸交付地点：设计人工作地(或发包人指定地)。发包人要求设计人提供电子版设计文件时，设计人有权对电子版设计文件采取加密、设置访问权限、限期使用等保护措施。

4.如发包人要求提供超过合同约定份数的工程设计文件，则设计人仍应按发包人的要求提供，但发包人应向设计人支付工本费。

5、设计单位需配合甲方完成前期相关审批，在审批过程中产生的相关费用（如专家评审费等）由设计单位承担。负责对施工图送审并负责取得审查合格证。

附件3：

设计主要设计人员表

| 名称 | 姓名 | 职务 | 注册执业资格 | 承担过的主要项目 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、总部人员 |  |  |  |  |
| 项目主管 |  |  |  |  |
| 其他人员 |  |  |  |  |
| 二、项目组成员 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  |  |  |  |
| 项目组成员 |  |  |  |  |
| 项目组成员 |  |  |  |  |
| 项目组成员 |  |  |  |  |
| 项目组成员 |  |  |  |  |
| 项目组成员 |  |  |  |  |
| 项目组成员 |  |  |  |  |
| 项目组成员 |  |  |  |  |
| 项目组成员 |  |  |  |  |

附件4：

设计进度表

| 阶段 | 时间周期 | 其他 |
| --- | --- | --- |

附件5：

设计费明细及支付方式

一、设计费总额：

二、设计费总额构成：

1.工程设计基本服务费用：

本工程设计费中标价为                    ，设计费费率为                。

本合同最终结算价为标底复核价*中标费率，设计费最终结算价不得超过预算金额（75万元）。

2.工程设计其他服务费用：无

3.合同签订前设计人已完成工作的费用：无

4.特别约定：

(1)工程设计基本服务费用包含设计人员赴工地现场的旅差费

无人次日；不含长期驻现场的设计工地代表和现场服务费；

(3)超过上述约定人次日赴项目现场所发生的费用(包括往返机票费、机场建设费、交通费、食宿费、保险费等)和人工费由发包人另行支付。其中人工费支付标准为无。(建议参照本单位年人均产值确定人工费标准)

(4)其它：无。

四、设计费支付方式：（1）合同生效且提交设计方案成果后付至合同价的20%，提交审核合格的施工图纸后付至合同价的50%，工程竣工验收合格后付至合同价的70%；

（2）工程竣工验收后，建设单位根据苏高铁管【2020】133号文件《苏州高铁新城（北河泾街道）建设工程综合履约考评办法（试行）》相关规定进行项目考核；考核金额、考核标准及考核方法等详见苏高铁管【2020】133号文件；

（3）在所设计项目施工结算审计完成且设计费结算完成后30日内付至结算设计费的90%。本次设计费支付前，设计人应根据苏州高铁新城（北河泾街道）建设工程综合履约考评结果，将扣除的考核费（如有）提前缴纳至发包人指定账户；

（4）余款在缺陷责任期满后付清。

苏州高铁新城规划建设局是苏州高铁新城管理委员会的内设局办，为本合同的实际履行部门，由苏州高铁新城规划建设局负责本合同费用的支付。

# 第五章评审办法

评审方法及标准

一、评审方法

1、本次磋商采用综合评分法，即在响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商。采购人授权磋商小组直接确定成交供应商。

2、磋商小组各成员审查每份响应文件是否实质响应了磋商文件的要求，未实质性响应的响应文件将被拒绝，也不进行评审。

3、磋商小组各成员独立对每个进入打分程序的响应文件以打分的形式进行评审和评价。对评委的评分进行统计汇总时算术平均计算得分（计算结果均四舍五入保留两位小数）。

4、如出现评审总得分最高的供应商有两个或两个以上总得分相同的，以响应报价较低者优先作为成交供应商的，如果响应报价也相同的，则由采购人组织以抽签方式确定。

二、评分标准

（一）报价得分（20分）

磋商总报价低于或等于采购预算价格的，为有效磋商报价。超采购预算的投标报价为无效响应报价。无效响应报价的响应文件不得中标。

价格分采用低价优先法计算，即满足磋商文件要求且响应价格最低的磋商报价为评标基准价，其价格分为满分20分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：

磋商报价得分=（评标基准价/磋商报价）*价格权值*100，小数点后保留两位（价格权值为20%）。

（二）设计服务方案（55分）

1、对招标项目的理解和总体设计思路（14分）

1.1对招标项目的理解、对所在地规划发展与建设条件认识（7分）

项目的地理位置、项目的功能与作用的理解深刻、到位，设计成果充分体现招标人的建设意图；对项目周边自然条件、沿线现状基本情况、规划概况、空间环境等方面认识的程度。

对项目理解深刻，分析全面完善、建设意图理解准确、科学合理的得7分；对项目理解较深刻，分析较全面完善、建设意图理解较准确、较科学合理的得5分；对项目有一定理解，分析基本全面、基本科学合理的得3分；对项目现状及建设意图理解不够或缺乏理解的得1分；不提供不得分。

1.2总体设计思路（7分）

从总体设计原则、设计思路、建设规模分析；根据项目实际特点，合理应用技术标准，“适用、经济、安全、美观”，体现精细化、创新性，融入节约、环保理念，在施工及使用期间尽量减少周边影响。

总体设计思路清晰、完整、严谨、合理、可行的得7分；总体设计思路较清晰、较完整、较严谨、较合理、可行性较好的得5分；较完整全面可行但略有欠缺的得3分；全面完整可行性一般的得1分；不提供不得分。

2、对采购项目的设计特点、关键技术问题的认识及其对策措施（7分）

对项目的设计特点描述准确、到位；对关键技术问题有深入的表述，解决方案完整、经济、安全、切实可行，措施得力。

全面完整可行的得7分；较全面完整，可行性较好的得5分；较完整全面可行但略有欠缺的得3分；全面完整可行性一般的得1分；不提供不得分。

3、项目方案（17分）

3.1 主要项目方案（10分）

符合规划及招标文件要求，布局合理，与周边环境协调；道路工程方案合理；排水工程方案合理；管线工程方案合理。

方案设计全面完整可行的得10分；方案设计较全面完整，可行性较好的得7分；较完整全面可行但略有欠缺的得3分；全面完整可行性一般的得1分。不提供不得分。

3.2其它附属工程等（7分）

交通、交安等附属设施设置合理，方案可行；其他附属附属设施合理。

方案设计全面完整可行的得7分；方案设计较全面完整，可行性较好的得5分；较完整全面可行但略有欠缺的得3分；全面完整可行性一般的得1分。不提供不得分。

4、造价估算（6分）

估算资料齐全，总造价满足设计任务要求得6分；估算资料较齐全，总造价满足设计任务要求得4分；估算资料较齐全但略有欠缺的得2分；估算资料完整度及符合程度一般的得1分，不提供不得分。

5、针对项目的质量保证措施（4分）

对项目实际制定的质量保证措施科学、可行的，且根据设计各阶段、工作节点细化的得4分；对项目实际制定的质量保证措施相对较科学、可行的，未根据设计阶段细化的得2分；对项目实际制定的质量保证措施一般的，满足项目情况的得1分；不提供不得分。

6、工作总进度计划及进度保证措施（4分）

针对项目实际提出科学、可行、具体的进度计划安排，确保项目在规定时间设计进度安排合理、进度控制措施得当的得4分；设计进度安排较合理、进度控制措施较得当的得2分；设计进度安排、进度控制措施一般的得1分；不提供不得分。

7、后续服务（3分）

设计服务承诺方案，服务承诺方案合理及且响应时间最短的得3分；服务承诺方案较合理及且响应时间较短的得2分；方案简单且响应时间最长的得1分；不提供不得分。

（三）拟投入本项目的人员情况比较（18分）

1、项目负责人（12分）

①项目负责人为市政或路桥设计专业，取得注册土木工程师（道路工程）资格且为高级工程师职称的得2分。【响应文件中提供相关证书及在本单位的社保缴费证明复印件，否则不得分。】

②2020年6月1日以来参与市政类设计的项目，获得省级优秀勘察设计或设计竞赛奖状的得2分，本项最高4分（时间以获奖证书为准）。

【响应文件中提供获奖证书（获奖证书以建设行政主管部门发放为准）复印件及在本单位的社保缴费证明复印件，否则不得分。】

③项目负责人承担的总投资不小于2000万元的类似道路设计业绩，有一项得2分（最高6分）。【响应文件中提供合同及施工图审查合格书或免审证明复印件，否则不得分。】

2、项目组成员（6）

配备的项目组成员（不含项目负责人）应具有道路、桥梁、排水、景观、造价专业。

①配备的项目组成员（不含项目负责人）（专业：道路、桥梁、排水、景观）中具有工程师以上职称的，每有一位得1分，最高4分。

②配备的项目组成员（不含项目负责人）（专业：造价专业）中具有工程造价专业工程师及以上职称且具有注册造价工程师、注册咨询工程师资格得2分。

【响应文件中提供相关职称、执业资格注册证书及在本单位的社保缴费证明复印件，否则不得分。】

（四）综合实力比较（7分）

1、认证证书（3分）

供应商具有有效期内的质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业建康安全管理体系认证证书，有一个得1分，最高得3分。【响应文件中提供复印件，否则不得分。】

2、业绩（4分）

供应商自2020年6月1日以来（以设计合同签订日期为准）承接的总投资不小于2000万元市政类类似业绩，有一项得2分，最高得4分。【响应文件中提供合同及施工图审查合格书或免审证明复印件，否则不得分。】

注：

1、报价超过采购预算的为无效响应。

2、针对评分标准中评分的每一条，供应商均应提供相关资料并作出相应说明供评委评判，不提供相关资料的视为不具备该项得分的条件。

（全文完）