- 竞争性磋商文件

- 项目编号：JSZC-321204-JLYD-C2025-0007

- 项目名称：泰州市姜堰区溱潼中学改造工程

采   购   人：泰州市姜堰区溱潼中学

采购代理单位：江苏霖宥德工程建设项目管理有限公司泰州分公司

2025年9月

政府采购线上合同信用融资功能告知提醒

- 政府采购线上合同信用融资功能告知提醒

我区已正式启用“苏采云”系统，目前已全面开通政府采购线上合同信用融资（以下简称“政采贷”）功能。成交供应商可凭政府采购合同在中征平台发起贷款申请贷款。

- “政采贷”业务流程

2.操作流程

- 操作流程

苏采云合同公示时，当供应商向采购人报备有融资贷款需求，并且在中征平台已经发起贷款申请。采购人需要在合同公示第三点其他信息中供应商账户信息第一行【供应商是否融资】选项里面设置为“是”。

- 常见问题

Q1：哪些企业能申请“政采贷”？

答：江苏省内采用国库集中支付的政府采购项目的中标供应商，可凭政府采购合同申请“政采贷”。

Q2：供应商在哪里申请“政采贷”？

答：中标供应商在“中征应收账款融资服务平台”（简称“中征平台”）上向意向银行发起融资申请

Q3：中标供应商要注意什么？

答：中标供应商要加强和采购单位的沟通协调，尽早确定融资需求。需要“政采贷”融资的，政府采购合同付款账号应当空置。

Q4：采购单位要做什么？

答：采购单位在“苏采云”系统中公示政府采购合同时，要勾选融资标识，为中标供应商融资提供便利。如后续融资失败，采购单位要及时维护中标供应商相关账号信息，按时支付款项。

Q5：“政采贷”融资失败怎么办？

答：经合作银行审核后不予放款，或者贷款审核时间超过10个工作日的，视为融资失败，该项目回到财政预算管理一体化系统中支付资金。融资失败的，无法重新线上申请“政采贷”。

4.网址及联系方式

政采贷：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/paying.html

中征平台：https://www.crcrfsp.com/

联系人：翟先生           联系电话：0523-88816349

- 竞争性谈判、磋商不见面交易注意事项

- 安装调试音视频设备。各供应商在投标前按照要求装好耳麦、摄像头等通讯工具。

- 确保音视频畅通。竞争性谈判、磋商项目需要进行谈判、磋商程序，请各供应商在投标前按照要求对耳麦、摄像头等通讯工具进行最终调试，可以利用微信或qq等相关软件进行测试，确保在谈判、磋商过程可以正常进行。

- 及时完成最终报价。竞争性谈判、磋商项目需要供应商进行最终报价，请各供应商在项目评标结束之前不要擅自离开“苏采云”交易系统开标大厅，待评审专家开启最终报价程序后，及时准确完成最终报价。

- 供应商相关法律责任提醒

政府采购不见面交易实现了供应商在线报名、在线提交响应文件，最大限度降低交易成本。为避免供应商在采购活动中成交后无正当理由拒不与采购人签订政府采购合同、提供虚假材料谋取中标、成交等问题，请各供应商客观真实编制投标响应文件、规范报价行为、依法签订履行合同，持续营造我市风清气正的政府采购环境。

相关法律法规：

《中华人民共和国政府采购法》第七十七条　供应商有下列情形之一的，处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：

（一）提供虚假材料谋取中标、成交的；

（二）采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

（三）与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；

（四）向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

（五）在招标采购过程中与采购人进行协商谈判的；

（六）拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的。

供应商有前款第（一）至（五）项情形之一的，中标、成交无效。

《中华人民共和国政府采购法实施条例》第七十二条　供应商有下列情形之一的，依照政府采购法第七十七条第一款的规定追究法律责任：

（一）向磋商小组、竞争性谈判小组或者询价小组成员行贿或者提供其他不正当利益；

（二）中标或者成交后无正当理由拒不与采购人签订政府采购合同；

（三）未按照采购文件确定的事项签订政府采购合同；

（四）将政府采购合同转包；

（五）提供假冒伪劣产品；

（六）擅自变更、中止或者终止政府采购合同。

供应商有前款第一项规定情形的，中标、成交无效。评审阶段资格发生变化，供应商未依照本条例第二十一条的规定通知采购人和采购代理机构的，处以采购金额5‰的罚款，列入不良行为记录名单，中标、成交无效。

- 不见面交易响应文件制作提交说明

- “CA数字证书”的获取：供应商需办理CA锁，“苏采云”系统目前仅支持政务CA、方正签章，省内各地区办理的用于“苏采云”平台的政务CA、方正签章全省通用。“CA数字证书”的办理方法详见《江苏省政府采购数字证书（供应商）CA及电子签章办理指南》。

- 供应商如确定参加投标，按照招标文件规定进行注册、领取CA和办理电子签章（请至泰州市公共资源交易中心服务大厅CA办理窗口办理，电话：0523-86893080，18136281137）

- 业务流程：潜在投标供应商访问政府采购云平台“苏采云”系统的网络地址和方法：“苏采云”系统用户注册--获取“CA数字证书”--CA绑定与登录--网上报名--下载采购文件（后缀名为“.kedt”）--将后缀名为“.kedt”的采购文件导入政府采购客户端工具--制作响应文件--导出加密的响应文件（后缀名为zip）--通过“苏采云”系统上传响应文件。具体见《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册》。

- 苏采云资料：采购文件（后缀名为“.kedt”）、供应商操作手册及政府采购客户端工具可通过“苏采云”系统--已报名项目--报名详情页面内相应链接进行下载；供应商操作手册及政府采购客户端工具也可通过泰州政府采购网—服务指南--下载中心，点击进入“江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作指南”，进行下载。

- 请潜在供应商提前安装相应的控件（详见《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册》）并使用谷歌浏览器登录“苏采云”系统参与不见面开评标。

- 本项目采用电子化投标，供应商应根据《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册》（“泰州市政府采购网—下载中心”下载）规定，制作、上传电子响应文件（技术支持电话：0523-87633965、0523-86897512；客服QQ：709339244、客服QQ：1810179072）。

- http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html

- 注：若潜在供应商未按上述要求操作，将自行承担所产生的风险。

目

录

第一章  磋商邀请	1

第二章  供应商须知	4

第三章  合同条款及格式	17

第四章  采购需求	36

第五章  磋商及评审	40

第六章  磋商响应文件（格式）	46

第一章  磋商邀请

项目概况

泰州市姜堰区溱潼中学改造工程 的潜在供应商应在江苏霖宥德工程建设项目管理有限公司泰州分公司获取磋商文件，并于2025年 9 月 22 日15时 00 分（北京时间）前递交响应文件。

- 项目基本情况

- 项目编号：JSZC-321204-JLYD-C2025-0007

- 项目名称：泰州市姜堰区溱潼中学改造工程

- 预算金额：采购包1：1083802.69元、采购包2：1235237.78元、采购包3：1300712.05元。

- 最高限价：采购包1：942908.34元、采购包2：1074656.87元、采购包3：1131619.48元，报价超过最高限价为无效报价，按照无效响应处理。

- 采购需求：详细内容及要求见“第四章 采购需求”。

- 合同履行期限：采购包1：60日历天；采购包2：45日历天；采购包3：60日历天。

- 本项目是否接受联合体：不接受

- 本项目供应商邀请方式：发布公告

- 本次采购每标段确定的成交供应商数量：1名。

- 工程质量：合格

- 申请人的资格要求

- 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

- 具有独立承担民事责任的能力；

- 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

- 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力；

- 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

- 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

- 法律、行政法规规定的其他条件。

- 落实政府采购政策需满足的资格要求：

- 本项目 专门 面向中小微企业，评标时价格分不再享受价格优惠政策。供应商应按照采购文件格式要求提供《中小企业声明函》，供应商提供的《中小企业声明函》与实际情况不符的属于提供虚假材料谋取中标、成交的，依法承担法律责任。

- 中小微企业划型标准请对照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）。本项目采购标的对应的行业主要为 建筑业 。

- 本项目的特定资格要求，其中：

- 【采购包1】

- 供应商须具有有效期内的 建筑工程施工总承包三级（含） 及以上资质，并取得有效期内的建筑施工企业安全生产许可证（供应商提供相关证书扫描件）。

- 拟派项目经理为本公司正式员工，具备 建筑工程专业二级（含）及以上注册建造师资格，具备有效的建筑施工企业安全生产考核合格证B类证（项目经理须提供近半年任意一个月供应商为其缴纳社会保险的证明材料；并提供相关证书扫描件）。

- 【采购包2】

- 供应商须具有有效期内的 市政工程（2015新标准）三级（含） 及以上资质，并取得有效期内的建筑施工企业安全生产许可证（供应商提供相关证书扫描件）。

- 拟派项目经理为本公司正式员工，具备 市政工程专业二级（含）及以上注册建造师资格，具备有效的建筑施工企业安全生产考核合格证B类证（项目经理须提供近半年任意一个月供应商为其缴纳社会保险的证明材料；并提供相关证书扫描件）。

- 【采购包3】

- 供应商须具有有效期内的 市政工程（2015新标准）三级（含） 及以上资质，并取得有效期内的建筑施工企业安全生产许可证（供应商提供相关证书扫描件）。

- 拟派项目经理为本公司正式员工，具备 市政工程专业二级（含）及以上注册建造师资格，具备有效的建筑施工企业安全生产考核合格证B类证（项目经理须提供近半年任意一个月供应商为其缴纳社会保险的证明材料；并提供相关证书扫描件）。

- 【以下资格要求采购包1、2、3通用】

- 项目负责人无在建工程要求：

- ①项目负责人是非变更后无在建工程。

- ②项目负责人是变更后无在建工程（必须是原合同工期已满且自变更备案之日起已满6个月），或因非承包方原因致使工程项目停工或因故不能按期开工且已办理了项目负责人解锁手续。

- 提供供应商为本项目拟任项目经理缴纳的（时间要求：参加本项目采购活动前三个月中任意一个月份，不含磋商响应当月）的养老保险证明材料（须明确缴费月份、个人姓名、缴费单位且加盖社保中心章或社保中心参保缴费证明电子专用章，不能提供养老保险缴纳证明的高等院校、科研机构、军事管理、事业单位等的人员、须由所在单位的上级人事主管部门提供相应的证明材料），退休人员（不超过65岁）提供退休证明及退休后供应商与该退休人员签订的劳动合同；

- 项目负责人不得同时在两个或者两个以上单位受聘或者执业，包含但不仅限于以下情形：

- ①同时在两个及以上单位签订劳动合同或缴纳社会保险；

- ②将本人执（职）业资格证书同时注册在两个及以上单位。

- ③在其他单位担任法定代表人。

- 注：以上在建工程是指在其他项目担任项目负责人职务。3.（3）、3.（5）此项评审方式为承诺制，如查实供应商在《承诺书》中虚假承诺，按弄虚作假处理。

- 企业资质动态监管：

- ①评标时，供应商投标所用资质核查结果为不达标的，视为供应商资质条件不符合国家有关规定，或不满足采购文件规定的资格条件。

- ②中标公示期间，成交候选人投标所用资质核查结果为不达标的，视为其资质条件不符合国家有关规定。

- 动态监管不合格资质查询网址：http://58.213.147.230:7001/Website/#/compQuery/enterInfoQuery

- 拒绝下述供应商参加本次采购活动：

（1）供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；

（2）为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得参加本项目的采购活动；

（3）供应商被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

- 获取磋商文件

- 时间：自磋商文件公告发布之日起5个工作日

- 地点：江苏政府采购网 --“苏采云”系统免费下载

- 方式：江苏政府采购网 --“苏采云”系统免费下载

注：本项目采用资质及资格后审方式。接受报名，不代表资质及资格审核通过；没有领取磋商文件的供应商，其响应文件将被拒绝。

- 响应文件提交与开启

- 提交截止时间：2025年 9 月  22 日 15 时00分（北京时间）

- 开启时间：2025年 9 月 22 日 15 时 00 分（北京时间）

- 地点：江苏政府采购“苏采云”系统不见面开标大厅

- 公告期限

自本公告发布之日起五个工作日。

- 其他补充事宜

- 投标保证金

本项目不收取投标保证金。

- 现场踏勘：供应商自行踏勘

请各供应商对项目现场进行自主踏勘，未现场踏勘和未提出异议的供应商将被视为已踏勘，认同采购项目要求的内容，由此造成的后果由供应商负责。

- 对本次磋商提出询问，请按以下方式联系

- 采购人信息

- 采购人：泰州市姜堰区溱潼中学

- 地址：泰州市姜堰区溱潼镇六一路102号

- 联系方式：曹先生 13921721191

- 采购代理机构信息

- 名称：江苏霖宥德工程建设项目管理有限公司泰州分公司

- 地址：江苏省泰州市姜堰区马厂路568号

- 联系方式：陈工 18625290075

- 项目联系方式

- 联系人：陈工

- 联系电话：18625290075

第二章  供应商须知

一、总则

- 适用范围

  - 本磋商文件仅适用于 泰州市姜堰区溱潼中学改造工程 项目。

- 定义

- 磋商文件中下列术语应解释为：

  - “磋商组织方”系指采购代理机构或采购单位，即：江苏霖宥德工程建设项目管理有限公司泰州分公司。

  - “采购人”系指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织，即：泰州市姜堰区溱潼中学。

  - “供应商”系指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。

  - “工程”系指本次采购范围内所描述的各类建设工程，包括建筑物和构筑物的新建、改建、扩建、装修、拆除、修缮等。

  - “服务”系指本磋商文件所述供应商必须承担的工程服务以及其他类似的承诺义务。

  - “货物”系指本磋商文件所述工程涉及的各种建筑材料。

- 本次采购方式

  - 本次采购采取竞争性磋商采购方式：综合评分法。

  - 是否接受进口产品： ☑否

  - 本项目资格审查方式： ☑资格后审

  - 本次采购确定的成交人数量：1名

  - 本项目是否接受联合体： ☑不接受

- 磋商费用

  - 供应商应自行承担所有与参加磋商有关的费用。

- 代理服务费收费标准参照“苏政采协【2024】20号”文件计取，最终按实际成交价结算，由成交供应商在领取成交通知书前一次性付清。

关于印发《江苏省政府采购代理服务收费指导意见》的通知苏政采协【2024】20号文件

| 中标或者成交金额 | 费率 |
| --- | --- |
| 最低收费金额（每个委托项目） | 5000元 |
| 50万元以下（含50万元） | 1.6% |
| 50-400万元（含400万元） | 1.5% |

- 其他费用：如有其他费用，按实际发生收取。

  - 不论磋商的结果如何，磋商组织方在任何情况下均无义务和责任承担上述费用。

- 政策功能

  - 支持中小企业发展

    - 中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。

符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

    - 在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：

      - 在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

      - 在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

      - 在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

    - 根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》要求，本项目 专门 面向中小微企业。供应商应按照采购文件格式要求提供《中小企业声明函》，供应商提供的《中小企业声明函》与实际情况不符的属于提供虚假材料谋取中标、成交的，依法承担法律责任。中小企业划型标准见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）。

    - 根据《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）要求，监狱和戒毒企业视同小型、微型企业，享受与小型、微型企业产品价格同比例扣除的优惠政策。监狱和戒毒企业应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

    - 根据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）要求，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受与小型、微型企业产品价格同比例扣除的优惠政策。符合条件的残疾人福利性单位应当提供《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。

    - 中小企业享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

  - 强制采购信息安全产品

信息安全产品指国家质检总局国家认监委《信息安全产品强制性认证目录》，并获得强制性产品认证证书的产品。

  - 支持绿色发展

    - 根据《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品 环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）的规定，对政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。供应商所投产品属于品目清单范围的，依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。

    - 本项目中涉及商品包装和快递包装的，参考《财政部办公厅关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、 《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知》（财办库〔2020〕123号）规定的包装需求标准。

二、磋商文件

- 磋商文件组成

  - 磋商文件包括：

- 磋商邀请

- 供应商须知

- 合同条款及格式

- 采购需求

- 磋商及评审

- 磋商响应文件（格式）

  - 供应商获取本文件后，应认真阅读本文件中所有的事项、格式条款和规范等要求。

  - 除非有特殊要求，磋商文件不单独提供标的所在地自然环境、气象条件、公用设施等情况，供应商被视为熟悉上述与签订和履行合同有关的一切情况。

- 磋商文件的澄清和修改

  - 任何要求对磋商文件进行澄清的供应商，均应按磋商文件中的通讯地址，以书面形式（如信件、传真、电报等）通知磋商组织方。

  - 按照权责相一致原则，供应商提出的对于磋商文件主要商务、技术指标的相关澄清、修改要求，由采购人负责答复并视情况作出澄清或修改的决定。

  - 磋商组织方可以对已发出的磋商文件进行必要的澄清或者修改。澄清或者修改将在“江苏政府采购网（http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn）”网站上发布澄清公告。澄清或者修改的内容为磋商文件的组成部分。

  - 澄清或者修改的内容可能影响磋商响应文件编制的，磋商组织方将在磋商截止时间至少5日前，在系统中以书面形式通知所有已获取磋商文件的潜在供应商，供应商请登录系统查看相应内容；不足5日的，磋商组织方将顺延提交首次磋商响应文件的截止时间。

  - 如澄清或修改公告有重新发布采购文件的，供应商应下载最新发布的采购文件并制作响应文件。因供应商自身原因未能及时获取的，一切后果由供应商自行承担。

三、磋商响应文件的编制

- 编制响应文件的工具

  - 供应商应仔细阅读采购文件，了解采购文件的要求。在完全了解采购文件中采购标的及有关货物服务的技术规范和要求以及商务条件后，编制响应文件。供应商须通过“苏采云（政府采购一体化平台）”提供的响应文件制作软件进行响应文件的编制。

- 响应文件语言及度量衡单位

  - 供应商的响应文件以及供应商就有关磋商的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。供应商提交的支持性文件可以使用另一种语言，但相应内容应翻译成中文，在解释响应文件时以中文文本为准。

  - 响应文件中所使用的计量单位除磋商文件中另有特殊规定外，一律使用法定计量单位。

- 响应文件的构成

  - 资格及资信证明文件：

- 营业执照扫描件；

- 提供近六个月内（不含响应文件递交当月）任意一个月份的财务状况报告扫描件（至少包括资产负债表和利润表）或由会计师事务所出具的近两年中任意一个年度的审计报告和所附已审财务报告；

- 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明；

- 提供近六个月内任意一个月（不含响应文件递交当月）的依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明），依法免缴或缓缴的供应商应提供依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料；

- 提供参加采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；

- 提供开标前3个工作日内（不含开标当日）在“信用中国”网站查询未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的截图，将截图制作于响应文件中；

- 采购人要求的特定资质证明复印件（如有，详见“磋商公告”－“合格供应商资格条件要求”之2中要求，承诺书格式见第六章）；

  - 商务和技术证明文件：

- 首次报价一览表；

- 已标价的工程量清单；

- 法定代表人（负责人）身份证明书；

- 法定代表人授权委托书；

- 响应偏离表；

- 中小企业声明函；

- 根据评标办法应列入响应文件的其他材料；

- 本采购文件要求提供的和供应商认为需要提供的其他说明和资料、文件。

注：竞争性磋商文件中如需“法定代表人、授权委托代表签字或盖章”，供应商可打印成文档，签字或盖章后再扫描上传，最后再电子签章。磋商文件要求提供的资料，均须以原件的扫描件形式上传加盖CA电子公章。

- 响应文件的编写

  - 供应商应仔细阅读磋商文件，按照磋商文件的要求编制响应文件。响应文件应当对磋商文件提出的要求和条件作出明确响应。

  - 供应商在编制响应文件时，各模块内容须填写或提交到对应位置，无相应内容可填的项应填写“无”、“没有相应指标”等明确的回答文字。

  - 响应文件编排混乱、文字表达不清或上传资料内容模糊所引起的不利后果，由供应商自行承担。

  - 供应商必须保证响应文件所提供的全部资料合法、真实、可靠。

- 响应报价

  - 磋商应以人民币报价（保留至小数点后2位，四舍五入）。

  - 供应商应按磋商文件所提供的各报价表格式报价。

  - 供应商对本项目所涉及的工程，应报出具有竞争力的价格，项目相关所有费用需单独列明（应包括 施工设备、劳务、管理、材料、安装、维护、清理、利润、税金及政策性文件规定的各项应有费用等）。本工程项目采用工程量清单报价方式，供应商应根据磋商文件所提供的工程量清单并充分考虑施工现场状况、施工期间各种建材的市场风险和国家政策性调整风险系数等，计算综合单价，综合单价成交后不作调整。合同价款调整方法在合同中约定。

  - 每种工程量只允许有一种报价，任何有选择报价将不予接受。供应商必须对磋商文件中所采购的所有工程量进行报价，只报其中部分工程量的磋商响应文件无效。

  - 供应商不得将以下不可竞争费用降低标准计取：

- （1）财政、税收、物价等部门批准的税金和行政性规费；

- （2）磋商文件明确的有关费用比例；

- （3）磋商文件中已经明确固定价格的材料、采购人供应的材料及暂定暂估的费用。

  - 供应商应按磋商文件的要求在响应文件里提供磋商首轮报价，并根据首轮报价在所附的首轮明细报价表上列明所提供工程的明细报价。

  - 实质性响应的供应商应按磋商小组要求在规定时间提交最后报价。供应商需根据项目需求及自身经验填写明细报价。

  - 最低磋商报价不能作为成交的唯一保证。

  - 磋商最后报价即为合同签约价。

- 磋商保证金

  - 本项目不收磋商保证金。

- 磋商响应有效期

  - 磋商有效期为：磋商响应文件自磋商之日起90天内有效。供应商一旦领取了本磋商文件并参加磋商，即被认为接受了磋商有效期的约定。

  - 在特殊情况下，采购人于原磋商有效期满之前，可向供应商提出延长磋商有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式（如信件、传真或电报等）。供应商可以拒绝采购人的这一要求而放弃磋商。同意延长的供应商既不能要求也不允许修改其磋商响应文件。

- 响应文件的样式和签署

  - 供应商应通过响应文件制作软件使用数字认证证书对响应文件进行合成、电子签章及加密打包。

- 响应文件的提交

  - 响应文件提交：供应商应当按照《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册及政府采购客户端》规定，在响应截止时间前制作并上传电子响应文件。

  - 供应商须在采购文件规定的截止时间前，通过响应文件编制软件或登录电子交易平台在规定时间内完成提交，提交成功后系统将发送响应回执。时间以电子交易平台时间为准。

  - 截止时间以后提交的响应文件，电子交易平台将拒绝接收。供应商应充分考虑网络环境、网络带宽等风险因素。

  - 提交响应文件时，供应商须使用制作该响应文件的同一数字认证证书进行提交操作。

  - 提交完成后至解密前，供应商不能对加密响应文件时所使用的数字认证证书进行 更新、续费，否则可能引起的响应文件解密失败等相关后果由供应商自行承担。

  - 因不可抗力事件造成的响应文件的损坏、丢失的，磋商组织方不承担责任。

  - 磋商组织方可以通过修改采购文件自行酌情延长提交截止时间，在此情况下，推迟的提交截止时间将在系统中以书面形式通知已获取采购文件的潜在供应商，并在“江苏政府采购网”上发布公告。供应商应及时自行登录系统查看相应内容。

- 响应文件的补充、修改或者撤回

  - 响应文件的撤回，供应商可在响应截止时间前，撤回其电子响应文件，具体操作方法见《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册》。

  - 响应文件的修改，供应商可在投标截止时间前，对其电子响应文件进行修改，具体操作方法见《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册》。

  - 在响应截止时间之后，供应商不得对其电子响应文件作任何修改。

四、磋商与评审

- 磋商

  - 磋商组织方将按采购文件规定的时间、地点主持开标。供应商应当在开标前做好充分准备，使用制作该响应文件的同一数字认证证书准时参加开标，请各供应商在开标时间前提前登录开标大厅做好准备。

  - 若响应供应商不足3家，不进入解密程序。

  - 开标时，磋商组织方将在系统内公布响应供应商名单，发出解密的指令，供应商自行实施解密，限定在主持人发布解密指令后30分钟内完成。解密时，供应商必须使用与制作电子响应文件时同一数字认证证书对电子响应文件进行解密，否则解密将会失败。

  - 因供应商原因造成电子响应文件未解密或解密失败或无法正常打开电子响应文件的，磋商组织方将拒绝接受其响应（投标）。部分供应商电子响应文件未解密或解密失败的，程序可以继续进行。若解密成功的供应商不足3家，不进入后续程序。

  - 本项目在限定的解密时间内，只要有任一家供应商解密成功，即视为电子交易平台运行无故障。

  - 电子响应文件解密全部完成后，按响应文件解密成功顺序向所有响应供应商宣布响应供应商的名称、响应报价以及采购文件规定的其他内容。

  - 电子交易平台自动记录开标过程，由参加开标的各供应商代表和相关工作人员确认开标结果。

  - 供应商代表如对开标过程和开标记录有异议，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应在主持人发布确认指令后3分钟内提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构将及时处理供应商代表提出的询问或者回避申请。如在规定时间内未提出，视同认可开标结果。

  - 供应商须配合开标工作，否则一切后果由供应商自行承担。

  - 资格审查：开标结束后，采购人、采购代理机构将依法对供应商的资格进行审查。若通过资格审查的供应商不足3家，不进入后续程序。

  - 符合性审查：磋商小组将按照采购文件规定对通过资格审查的电子响应文件进行符合性审查，以确定是否满足采购文件的实质性要求。若通过符合性审查的供应商不足3家，不进入后续程序。

  - 开标至评标结束期间，供应商应保持系统在线，如因供应商自身原因未在规定时间内按磋商小组要求进行澄清、说明或者补正的，一切后果由供应商自行承担。

- 磋商小组组成

  - 磋商小组将由采购人代表和评审专家组成，成员人数为3人或3人以上单数。

- 无效磋商的情形

  - 供应商存在下列情况之一的，其磋商无效：

- 响应文件未按磋商文件要求签署、盖章的；

- 不具备磋商文件中规定的资格要求的；

- 首轮报价或最终报价超过磋商文件中规定的预算金额或最高限价的；

- 响应文件含有采购人不能接受的附加条件的；

- 供应商存在串通磋商情形的；

- 不同供应商的单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的；

- 响应文件中提供了虚假或失实资料的；

- 不符合法律、法规和磋商文件规定的其他实质性条款（须经磋商小组半数以上同意）。

- 投标报价低于工程成本；磋商小组认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将通过苏采云系统要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，磋商小组应当将其作为无效响应处理。

- 响应文件改变磋商文件规定的暂估价、暂列金额及甲供材料价格；改变磋商文件（工程量清单）明确列出的不可竞争费用项目或费率或计算基础的；改变磋商文件提供的工程量清单的项目编码、项目名称、项目特征、计量单位和工程量的；供应商未填单价或合价的。

- 串通磋商的情形

  - 有下列情形之一的，视为供应商串通磋商，磋商无效：

- 不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制；

- 不同供应商委托同一单位或者个人办理磋商事宜；

- 不同供应商的响应文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

- 不同供应商的响应文件异常一致或者磋商报价呈规律性差异；

- 不同供应商的响应文件相互混装。

- 响应文件的澄清

  - 供应商应根据磋商小组要求对相关问题进行澄清、说明或者补正，并加盖公章。供应商的澄清、说明或者补正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

  - 供应商应根据磋商小组的要求以书面形式对相关问题进行澄清、说明或者补正，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字确认。供应商的澄清、说明或者补正不得超出电子响应文件的范围或者改变电子响应文件的实质性内容。

  - 供应商可登录电子交易平台进入“澄清事项”模块进行在线澄清，操作指南详见http://ggzy.zhenjiang.gov.cn/zjzc/cgzn/013003/（“苏采云”系统供应商操作手册）。

- 磋商内容

  - 磋商小组与符合条件的供应商就磋商文件中的技术、服务要求及合同草案条款等进行磋商。

  - 在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表书面确认后进行。

  - 根据磋商文件和磋商情况作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组将及时以书面形式同时通知所有参加磋商的供应商。

供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应文件，并由其法定代表人或授权委托代理人签字或者加盖公章。由授权委托代理人签字的，应当附法定代表人授权书。

  - 已提交响应文件的供应商，由于磋商小组实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商。若采购需求未发生实质性变动，供应商不得退出磋商。

- 最后报价的提交

  - 本次磋商共计二轮报价，其中响应文件中开标一览表报价为第一轮报价，通过资格审查和符合性审查的供应商要求提供的最后报价即为第二轮报价。

  - 对于通过资格审查和符合性审查的供应商，磋商组织方将通过苏采云采购系统提示符合要求的投标供应商进行最后报价。磋商小组通过苏采云系统向供应商发布“磋商函”，供应商应当按照要求在苏采云系统提交“磋商响应函”并加盖CA电子公章。

  - 在磋商过程中，磋商小组可能根据磋商文件和磋商情况实质性变动的内容有：采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款。对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组将在苏采云系统中通知所有参加磋商的供应商。供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求在苏采云系统中重新提交响应文件，并加盖CA电子公章。

  - 磋商文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，磋商结束后，磋商小组将在苏采云系统向所有实质性响应的供应商发布“最后报价要求函”，要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价。

  - 磋商文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求，需经磋商由供应商提供最终设计方案或解决方案的，磋商结束后，磋商小组将按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上供应商的设计方案或者解决方案，在苏采云系统中向其发布“最后报价要求函”，要求其在规定时间内提交最后报价。

  - 最后报价时间为15分钟，供应商未在规定的时间内在苏采云系统中提交最后报价的视为放弃磋商，其响应文件按无效响应处理。已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商，并在苏采云系统中提交“退出磋商函”并加盖CA电子公章。

  - 最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。符合《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》第三条第四项及本须知第25.2项情形的，提交最后报价的供应商可以为2家。

  - 比较与评价。按磋商文件中规定的评标方法和标准，对资格性检查和符合性检查合格的响应文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

  - 不可竞争费用不做调整，分项单价以最后报价与首轮报价的比例（均减去不可竞争费用）同比例下浮后执行。

  - 根据江苏省财政厅发布的苏财购〔2025〕62号文件要求，在磋商过程中，出现下列情形之一的，磋商小组应当启动异常低价响应审查程序：

    - 响应报价低于采购项目预算50%的，即响应报价<采购项目预算×50% ；

    - 响应报价低于采购项目最高限价45%的，即投响应报价<采购项目最高限价×45% ；

    - 磋商小组认定的供应商报价过低、有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

启动异常低价响应审查后，磋商小组应当要求相关供应商在评标现场合理的时间内，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及相关证明材料，对响应价格作出解释，由磋商小组结合同类产品在主要电商平台的价格、该行业当地薪资水平等情况，依据专业经验对供应商报价合理性进行判断。响应供应商不提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，磋商小组应当将其作为无效响应处理，按顺序由排在后面的候选供应商递补，以此类推。审查相关情况应当在评审报告中进行记录。

- 竞争性磋商特殊情况处理

  - 出现下列情形之一的，应当终止竞争性磋商采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：

- 因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；

- 出现影响采购公正的违法、违规行为的；

- 除《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》第三条第四项规定的情形外，在采购过程中符合要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的。

  - 采用竞争性磋商采购方式采购的政府购买服务项目（含政府和社会资本合作项目），在采购过程中符合要求的供应商（社会资本）只有2家的，竞争性磋商采购活动可以继续进行。采购过程中符合要求的供应商（社会资本）只有1家的，采购人（项目实施机构）或者采购代理机构应当终止竞争性磋商采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动。

  - 因重大变故，采购任务取消的则该磋商活动取消，采购人应当将取消理由通知所有供应商。

五、确定成交结果

- 确定成交供应商

  - 磋商小组在评标结束后2个工作日内将评标报告送采购人。

  - 本次采购项目共分为3个采购包，供应商可同时响应3个采购包，但只能中其成交一个标段。开标、评标、定标按采购包1、采购包2、采购包3的顺序进行。如供应商在前一个采购包被磋商小组推荐为第一成交候选人的，则后面的采购包将不再推荐为成交候选人，但其响应报价仍参加后面采购包的评分。

  - 采购人自收到评标报告之日起5个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按得分高低从高到低的顺序确定成交供应商，当得分相同时，取报价低者优先，当得分、报价均相同时，按技术指标优劣排序。

六、授予合同

- 磋商组织方接受和拒绝任何或所有响应的权利

  - 为维护国家和社会公共利益，磋商组织方保留在授标之前任何时候接受或拒绝任何供应商成交的权利，且对受影响的供应商不承担任何责任。

  - 因不可抗力或成交供应商不能履约等情形，磋商组织方保留与其他候选供应商签订合同的权利。

- 成交通知书

  - 在磋商响应有效期期满之前，磋商组织方将以书面形式通知成交供应商，成交供应商在收到成交通知书后，须立即以书面形式回复磋商组织方，确认成交通知书已收，并同意接受。

  - 成交通知书发出后，采购人不得违法改变成交结果，成交供应商无正当理由不得放弃成交。

- 签订合同

  - 采购人应当自成交通知书发出之日起15日内，按照磋商文件、成交供应商磋商响应文件以及磋商过程中确定的事项，与成交供应商签订政府采购合同。采购人不得向成交人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

  - 政府采购合同应当包括采购人与成交人的名称和住所、标的、数量、质量、价款或者报酬、履行期限及地点和方式、验收要求、违约责任、解决争议的方法等内容。

  - 合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的服务时，在不改变合同其他条款的前提下，可以与成交人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的10%。

  - 采购结束后，采购人若由于各种客观原因，必须对采购项目所牵涉的货物和服务进行适当的减少时，在双方协商一致的前提下，可以按照磋商采购时的价格水平做相应的调减，并据此签订补充合同。

  - 采购人与成交人应当根据合同的约定依法履行合同义务。政府采购合同的履行、违约责任和解决争议的方法等适用《中华人民共和国民法典》。

- 履约保证金

  - ☑履约保证金金额：成交金额的 10% ；

  - 履约保证金返还：在竣工验收合格后返还，在合同履行过程中出现违反合同约定的情形，竣工验收合格后依据合同扣除应扣款后一次性返还，不计利息。

七、询问、质疑、投诉

- 询问

  - 供应商对磋商活动事项有疑问的，可以向采购人或磋商组织方提出询问，采购人或磋商组织方将依法作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。质疑和投诉均按照《政府采购质疑和投诉办法》财政部令第94号执行。

- 质疑

  - 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。供应商认为磋商文件、采购过程和成交结果使自己的合法权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，将质疑文件原件送达采购人，同时送达一份至磋商组织方。

以上规定的供应商应知其权益受到损害之日，是指：

- 对可以质疑的磋商文件提出质疑的，为收到磋商文件之日或者磋商文件公告期限届满之日；

- 对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

- 对成交结果提出质疑的，为结果公告期限届满之日。

  - 供应商应按照“谁主张、谁举证”的原则对质疑内容提供相关证明材料，并对质疑内容的真实性承担责任。供应商不得虚假质疑和恶意质疑，如通过捏造事实、伪造证明材料等方式提出异议或投诉，阻碍招投标活动正常进行的，属于严重不良行为，磋商组织方将提请财政部门将其列入不良行为记录名单，并依法予以处罚。

  - 供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，将只对供应商第一次质疑作出答复。供应商如对采购需求提出质疑，磋商组织方可在采购人的委托下负责处理和答复涉及采购需求的质疑内容。

  - 质疑函必须按照《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。供应商如组成联合体参加的，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

  - 采购人或磋商组织方在收到供应商的书面质疑后将及时组织调查核实，在七个工作日内作出答复，并以书面或在网站公告形式通知质疑供应商和其他有关供应商，答复的内容不涉及商业秘密。

  - 本项目只接收以纸质原件形式送达的质疑，联系方式详见采购公告。

- 投诉

  - 质疑供应商对采购人、磋商组织方的答复不满意，或者采购人、磋商组织方未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向采购项目同级财政部门投诉。

八、诚实信用和解释权

- 诚实信用

  - 供应商之间不得相互串通磋商报价，不得妨碍其他供应商的公平竞争，不得损害采购人和其他供应商的合法权益。

  - 供应商不得以向磋商组织方工作人员、磋商小组成员行贿或者采取其他不正当手段谋取成交。经查实供应商有此行为的，将在“江苏政府采购网（http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn）”网站公告，政府采购管理部门将供应商列入不良行为记录名单，按照政府采购有关规定处理。

  - 供应商不得虚假承诺，否则，按照提供虚假材料谋取中标/成交处理。

  - 供应商应自觉遵守磋商纪律，扰乱磋商现场秩序的，属于失信行为，根据《江苏省政府采购供应商监督管理暂行办法》，失信行为将被记入供应商诚信档案。

  - 根据《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信息记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）、江苏省财政厅《关于做好政府采购信用信息查询使用及登记等工作的通知》（苏财购〔2016〕50号）等文件精神，采购人在项目资格审查时对参加本项目的各供应商进行信用记录查询，信用记录查询渠道为“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）、“信用江苏”网站（http://credit.jiangsu.gov.cn/），信用记录查询截止时间为项目资格审查结束时，信用信息查询记录及证据留存的具体方式为打印或网页截图。对存在失信信息的供应商（列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商）应当拒绝其参与政府采购活动。

- 解释权

  - 除相关法律、法规规定外，本磋商文件的解释权归采购人所有。

- 适用法律及约束力

  - 供应商一旦获取了本磋商文件并参加磋商，即被认为接受了本磋商文件的规定和约束。

  - 本次采购及由本次采购产生的合同受中华人民共和国法律制约和保护。

- 第三章  合同条款及格式

建设工程施工合同

（示范文本）

（GF—2017—0201）

- 第一部分 合同协议书

发包人（全称）：      

承包人（全称）：

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就         工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

#### 一、工程概况

1.工程名称：                            。

2.工程地点：                            。

3.工程立项批准文号：                    。

4.资金来源：                          。

5.工程内容：                          。

群体工程应附《承包人承揽工程项目一览表》（附件1）。

6.工程承包范围：

                                                                            。

#### 二、合同工期

计划开工日期： 年 月 日。

计划竣工日期： 年 月 日。

工期总日历天数：   天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

#### 三、质量标准

工程质量符合            标准。

#### 四、签约合同价与合同价格形式

1.签约合同价为：

人民币（大写）                (¥         元）；

其中：

（1）安全文明施工费：

人民币（大写）                (¥          元）；

（2）材料和工程设备暂估价金额：

人民币（大写）                (¥          元）；

（3）专业工程暂估价金额：

人民币（大写）                (¥          元）；

（4）暂列金额：

人民币（大写）                (¥          元）。

2.合同价格形式：                   。

#### 五、项目经理

承包人项目经理：                        。

#### 六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

（1）中标通知书（如果有）；

（2）投标函及投标函附录；

（3）专用合同条款及其附件；

（4）通用合同条款；

（5）技术标准和要求；

（6）图纸；

（7）已标价工程量清单或预算书；

（8）其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，

应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

#### 七、承诺

1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

#### 八、词语含义

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

#### 九、签订时间

本合同于    年    月    日签订。

#### 十、签订地点

本合同在                  签订。

#### 十一、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

#### 十二、合同生效

本合同自                  生效。

#### 十三、合同份数

本合同一式    份，均具有同等法律效力，发包人执    份，承包人执    份。

发包人：（公章）                              承包人：（公章）

法定代表人或其委托代理人：（签字）            法定代表人或其委托代理人：（签字）

组织机构代码：                              组织机构代码：  

地  址：                                      地  址： 

邮政编码：                                  邮政编码：

法定代表人：                              法定代表人：      

委托代理人：                                  委托代理人：

电  话：                                      电  话：

传  真：                                      传  真：

电子信箱：                                    电子信箱：

开户银行：                                    开户银行：

账  号：                                      账  号：

- 第二部分 通用合同条款

采用《建设工程施工合同（示范文本）》（GF—2017—0201）。

- 第三部分 专用合同条款

- 1. 一般约定

- 1.1 词语定义

1.1.1合同

1.1.1.10其他合同文件包括：（1）本合同协议书（2）成交（中标）通知书（3）本合同专用条款（4）本合同通用条款（5）投标书及其附件（6）标准、规范及有关技术文件（7）工程量清单（8）工程报价单或预算书；合同履行中，发包人承包人有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。

1.1.2合同当事人及其他相关方

1.1.2.4监理人：

名    称：                                           ；

资质类别和等级：                                     ；

联系电话：                                           ；

电子信箱：                                           ；

通信地址：                                           。

1.1.2.5设计人：

名    称：                                           ；

资质类别和等级：                                     ；

联系电话：                                           ；

电子信箱：                                           ；

通信地址：                                           。

1.1.3 工程和设备

1.1.3.7 作为施工现场组成部分的其他场所包括：          。

1.1.3.9 永久占地包括：                                。

1.1.3.10 临时占地包括：                                。

- 1.3法律

适用于合同的其他规范性文件：《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》、《中华 人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》、《中华人民共和国担保法》、《中华人民共和国政府采购法》、《建设工程质量管理条例》、《建设工程安全生产管理条例》及其他相关 国家和地方法律、法规、规章。

- 1.4 标准和规范

1.4.1适用于工程的标准规范包括：                            。

1.4.2 发包人提供国外标准、规范的名称：                      ；

发包人提供国外标准、规范的份数：                      ；

发包人提供国外标准、规范的名称：                      。

1.4.3发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求：           。

- 1.5 合同文件的优先顺序

合同文件组成及优先顺序为： 按照通用条款执行 。

- 1.6 图纸和承包人文件

1.6.1 图纸的提供

发包人向承包人提供图纸的期限： 开工前 ；

发包人向承包人提供图纸的数量： 两套 ；

发包人向承包人提供图纸的内容： 全套图纸（含图纸会审纪要和设计交底等） 。

1.6.4 承包人文件

需要由承包人提供的文件，包括： 项目人员表、响应文件、施工组织设计方案（包括但不限于质量控制、进度控制、施工安全管理、文明施工管理、施工测量控制、施工人员安排及管理架构、施工材料 设备进场计划、成品保护措施等） ；

承包人提供的文件的期限为：签订合同后 10 日历天内提供  ；

承包人提供的文件的数量为：叁份  ；

承包人提供的文件的形式为：纸质书面材料并签字盖章  ；

发包人审批承包人文件的期限：7天  。

1.6.5 现场图纸准备

关于现场图纸准备的约定： 承包人应在施工现场另外保存一套完整的图纸和承包人文件，供发包人、监理人及有关人员进行工程检查时使用 。

- 1.7 联络

1.7.1发包人和承包人应当在5  天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。

1.7.2 发包人接收文件的地点：                          ；

发包人指定的接收人为：                               。

承包人接收文件的地点：                               ；

承包人指定的接收人为：                               。

监理人接收文件的地点：                               ；

监理人指定的接收人为：                               。

- 1.10 交通运输

1.10.1 出入现场的权利

关于出入现场的权利的约定： 执行通用条款 。

1.10.3 场内交通

关于场外交通和场内交通的边界的约定： 施工便道、场内道路及交通设施均由承包人负责施工、维修、养护，并承担施工、维修、养护费用。承包人必须服从发包人的安排和管理。承包人必须精心组织场内外交通，并承担相关费用，承包人必须指派专人做好交通管理。保证交通安全，严防交通事故的发生 。

关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定： 执行通用条款 。

1.10.4超大件和超重件的运输

运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由 承包人 承担。

- 1.11 知识产权

1.11.1关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属： 发包人。

关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求： 承包人可以为实现合同目的而复制、使用

此类文件，但不能用于与合同无关的其他事项。未经发包人同意，承包人不得为了合同以

外的目 的而复制、使用上述文件或将之提供给任何第三方 。

1.11.2 关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属： 承包人 。

关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求： 发包人可以为实现合同目的而复制、使用此类文件，但不能用于与合同无关的其他事项。未经承包人同意，发包人不得为了合同以外的目的而复制、使用上述文件或将之提供给任何第三方 。

1.11.4 承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式： 执行通用条款 。

- 1.13工程量清单错误的修正

出现工程量清单错误时，是否调整合同价格： 是 。

允许调整合同价格的工程量偏差范围： 按实调整 。

- 2. 发包人

- 2.2 发包人代表

发包人代表：

姓    名：                                ；

身份证号：                                ；

职    务：                                ；

联系电话：                                ；

电子信箱：                                ；

通信地址：                                。

发包人对发包人代表的授权范围如下： 负责处理与协调工程施工中的重大问题，协调外部工作联系。确认有关工期延误、设计变更、现场签证、工程量、进度款支付、验收检验、竣工验收、竣工结算文件、索赔材料，及发包人另行批准的其他职权 。

- 2.4 施工现场、施工条件和基础资料的提供

2.4.1 提供施工现场

关于发包人移交施工现场的期限要求：最迟于开工日期7天前向承包人移交施工现场。

2.4.2 提供施工条件

关于发包人应负责提供施工所需要的条件，包括： 现场临时设施及材料堆放等场地承包人自行解决，发包人不参与协调或提供。发包人不提供水、电接入点，施工用水、用电接入费或自发电增加费由施工方承担，其他按招标文件执行 。

- 2.5 资金来源证明及支付担保

发包人提供资金来源证明的期限要求：      。

发包人是否提供支付担保：           。

发包人提供支付担保的形式：         。

- 3. 承包人

- 3.1 承包人的一般义务

（9）承包人提交的竣工资料的内容：工程具备竣工验收条件，承包人按照国家工程竣工验收有关规定的验收要求，提前 15 天向监理单位提供完整竣工资料（含声像、影像资料），竣工报告及工程质量保 修书，同时向城建档案馆报送完整的竣工资料及竣工图（壹套）壹份（需档案馆审核合格，承包人承担 扫描等相关费用），同时向发包人报送完整的竣工资料及竣工图（壹套）壹份和相应的电子档案资料。 属于发包人应提供的资料由发包人负责及时提供给承包人，由承包人汇总整理后统一归档。

承包人需要提交的竣工资料套数：肆套。

承包人提交的竣工资料的费用承担：承包人承担。

承包人提交的竣工资料移交时间：按照法律法规和当地竣工验收备案部门的有关规定。

承包人提交的竣工资料形式要求：书面。

- （10）承包人应履行的其他义务：建设单位按约定拨付工程款，并按中华人民共和国国务院令第 724 号《保障农民工工资支付条例》有关规定将人工费用直接拨付至农民工工资专用账户。中标人应按照中华人民共和国国务院令第 724 号《保障农民工工资支付条例》有关规定开设农民工工资专用账户，专项用于支付本工程建设项目农民工工资。承包人必须按国家规定及时支付工人工资，招标人将对中标人履行前述付款的情况进行监督。招标人有权使用履约保证金支付拖欠的工人工资。如因承包人未能及时发放农民工工资引发农民工群体性上访事件，每发生一次群体性上访事件扣罚中标人 5万元，由承包人承担由此产生的一切后果 。

- 3.2 项目经理

3.2.1 项目经理：

姓    名：                                     ；

身份证号：                                     ；

建造师执业资格等级：                         ；

建造师注册证书号：                           ；

建造师执业印章号：                           ；

安全生产考核合格证书号：                       ；

联系电话：                                     ；

电子信箱：                                     ；

通信地址：                                     ；

承包人对项目经理的授权范围如下： 代表承包商履行合同所必需的一切权力 。

关于项目经理每月在施工现场的时间要求： 开工之日起到竣工结束，在保证工程质量、安全、进度的情况下， 项目经理每周至少 5 日，每天不少于 8 小时在现场组织施工 。

承包人未提交劳动合同，以及没有为项目经理缴纳社会保险证明的违约责任： 责令限期提交劳动合同并补缴社会保险，并扣除履约保证金的 10%  。

项目经理未经批准，擅自离开施工现场的违约责任： 发包人有权处违约金 5000 元/人•次 ，以后每发现一次罚金加 10000 元/次 。

3.2.3 承包人擅自更换项目经理的违约责任： 由承包人承担违约责任，并扣除履约保证金的50 。

3.2.4 承包人无正当理由拒绝更换项目经理的违约责任： 未经建设单位批准，不得更换项目经理。

- 3.3 承包人人员

3.3.1 承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限： 承包人应在接到开工通知后 7 天内，向监理人提交承包人项目管理机构及施工现场人员安排的报告 。

3.3.3 承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任： 由承包人承担违约责任，

并扣除履约保证金的 20%  。

3.3.4 承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求： 应事先通知监理人，并取得发

包人的书面同意，书面请假手续同时报招标人或监理备案，其他按通用条款执行 。

3.3.5承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任： 由承包人承担违约责任，并扣除履约

保证金的 20% 。

承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任： 由承包人承担违约责任，发包人

有权处违约金 500 元/人•次（人民币）  。

- 3.5 分包

3.5.1 分包的一般约定

禁止分包的工程包括： 法律法规禁止分包的工程  。

主体结构、关键性工作的范围：                         。

3.5.2分包的确定

允许分包的专业工程包括：                             。

其他关于分包的约定： 非主体、非关键性工程可以分包，分包单位须具有相关资质且得到招标人认可 。

3.5.4分包合同价款

关于分包合同价款支付的约定：                         。

- 3.6 工程照管与成品、半成品保护

承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间： 发包人向承包人移交施工

现场之日起 。

- 3.7 履约担保

承包人是否提供履约担保： 按招标文件执行 。

承包人提供履约担保的形式、金额及期限：  按招标文件执行 。

- 4. 监理人

- 4.1监理人的一般规定

关于监理人的监理内容： 见监理合同 。

关于监理人的监理权限： 对本工程施工阶段的质量、进度、造价进行控制，以及对合同、安全、信息和现场进行管理，涉及工期、质量标准、造价变更的需发包人书面确认 。

关于监理人在施工现场的办公场所、生活场所的提供和费用承担的约定： 由承包人提供 。

- 4.2 监理人员

总监理工程师：

姓    名：                               ；

职    务：                               ；

监理工程师执业资格证书号：               ；

联系电话：                               ；

电子信箱：                               ；

通信地址：                               ；

关于监理人的其他约定：                   。

- 4.4 商定或确定

在发包人和承包人不能通过协商达成一致意见时，发包人授权监理人对以下事项进行确定：

（1） 执行通用条款 ；

（2） 执行通用条款 ；

（3） 执行通用条款 。

- 5. 工程质量

- 5.1 质量要求

5.1.1 特殊质量标准和要求：          。

关于工程奖项的约定：                                 。

- 5.3 隐蔽工程检查

5.3.2承包人提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定： 按通用条件执行 。

监理人不能按时进行检查时，应提前  24  小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过：  48  小时。

- 6. 安全文明施工与环境保护

- 6.1安全文明施工

6.1.1 项目安全生产的达标目标及相应事项的约定： 无安全事故 。

1）本工程承包人应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全标准组织施工，并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。由于承包人安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用，由承包人承担。

2）承包人必须成立项目安全管理小组，所有全部工程施工过程均必须有安全管理人员在施工

现场，实施安全监督。

3）承包人在施工组织安排时，要充分考虑施工条件的影响。施工现场内、外的设置临时交

通安全设施等。

4）承包人对本工程的质量安全负全责。

6.1.4 关于治安保卫的特别约定： 承包人按照规定负责施工现场的治安保卫工作及施工照

明，负责施工人员的治安教育和管理工作，承包人对治安防护工作负责，禁止外单位车辆、人员出入工地。施工期间的承包人设置的供电设施由承包人负责管理和保护。上述事项的费用由承 包人承担。其它按通用条款执行 。

关于编制施工场地治安管理计划的约定： 承包人须编制施工场地治安管理计划，建立健全

施工现场治安保卫制度及管理责任制，并制定应对突发治安事件的应急预案 。

6.1.5 文明施工

合同当事人对文明施工的要求： 承包人应根据创建文明施工现场的要求，保证工地周围工程及设施完好。施工期间乙方必须服从招标人派出的工程管理人员和监理人员的指导、监督，工程竣工结束，中标人负责清运自身生活、改造拆除等建筑垃圾，保证场地整洁、符合要求 。

6.1.6 关于安全文明施工费支付比例和支付期限的约定：按国家规定比例，该费用包含在首次付款中。

- 7. 工期和进度

- 7.1 施工组织设计

7.1.1 合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容： 1、施工期间交通组织及交通安全的保证措施；2、根据合同的要求编写详细的《施工进度计划》（此计划应包括但不仅限 于：分部分项工程施工进度安排、精确到以“周”为单位的施工进度时间段），周报、月报、月完成形象化进度、进度计划表各两份，发包人、监理单位各一份；承包人未按时提交上述内容， 视为承包人违约一次，每违约一次承包人赔偿发包人伍仟元整，并按监理单位指定要求提交上述内容及整改措施 。

7.1.2 施工组织设计的提交和修改

承包人提交详细施工组织设计的期限的约定：             。

发包人和监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限：              。

- 7.2 施工进度计划

7.2.2 施工进度计划的修订

发包人和监理人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限：             。

- 7.3 开工

7.3.1 开工准备

关于承包人提交工程开工报审表的期限：        。

关于发包人应完成的其他开工准备工作及期限：           。

关于承包人应完成的其他开工准备工作及期限：           。

7.3.2开工通知

因发包人原因造成监理人未能在计划开工日期之日起  90  天内发出开工通知的，承包人有权提出价格调整要求，或者解除合同。

- 7.4 测量放线

7.4.1发包人通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限：工期顺延。

- 7.5 工期延误

7.5.1 因发包人原因导致工期延误

因发包人原因导致工期延误的其他情形： 根据通用合同条款 。

7.5.2 因承包人原因导致工期延误

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为： 每天赔偿金额为1万元 。

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的上限：全部的履约保证金。

- 7.6 不利物质条件

不利物质条件的其他情形和有关约定： 根据通用合同条款 。

- 7.7异常恶劣的气候条件

发包人和承包人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件：

（1）日降雨雪量达到50mm 以上，8 级以上大风（以泰州市姜堰区气象台资料为准），温超过 38 ℃的高温大于 10 天；日气温低于 -20℃的严寒大于 3 天；

（2）造成工程损坏的冰雹和大雪灾害： 日降雪量 10mm 及以上；

（3）异常恶劣气候灾害。

- 7.9 提前竣工的奖励

7.9.2 提前竣工的奖励：                                。

- 8. 材料与设备

- 8.4 材料与工程设备的保管与使用

8.4.1 发包人供应的材料设备的保管费用的承担：发包人供应的材料和工程设备，承包人清点后由承包人妥善保管，保管费用由承包人承担 。

- 8.6 样品

8.6.1 样品的报送与封存

需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量要求： 工程使用的所有的材料和设备其规格、数量、品牌必须经建设单位、监理单位、设计单位认可后方可进场使用，如不经建设单位、监理单位、设计单位认可，承包人擅自进场使用的，建设单位有权没收其 履约保证金并终止合同，同时承包人须赔偿建设单位实际损失。规格、数量按国家、江苏省和泰 州市的相关要求，品牌按招标文件要求 。

- 8.8 施工设备和临时设施

8.8.1 承包人提供的施工设备和临时设施

关于修建临时设施费用承担的约定： 承包人自行承担修建临时设施的费用，需要临时占地的，发包人可以帮助承包人进行协调，但费用由承包人承担 。

- 9. 试验与检验

- 9.1试验设备与试验人员

9.1.2 试验设备

施工现场需要配置的试验场所： 执行通用条款 。

施工现场需要配备的试验设备： 执行通用条款 。

施工现场需要具备的其他试验条件： 执行通用条款 。

- 9.4 现场工艺试验

现场工艺试验的有关约定： 执行通用条款 。

- 10. 变更

- 10.1变更的范围

关于变更的范围的约定： 因工程建设的需要，发包人提出的设计变更要求，承包人必须

执行。否则视为违约。其他执行合同通用条款 。

- 10.4 变更估价

10.4.1 变更估价原则

关于变更估价的约定： 按招标文件执行 。

- 10.5 承包人的合理化建议

监理人审查承包人合理化建议的期限：             。

发包人审批承包人合理化建议的期限：             。

承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的奖励的方法和金额为：                             。

- 10.7 暂估价

暂估价材料和工程设备的明细详见附件11：《暂估价一览表》。

10.7.1 依法必须招标的暂估价项目

对于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第 （2） 种方式确定。

（1）通用条款第1种方式：由承包人单独招标；

（2）通用条款第2种方式：由发包人和承包人共同招标。

10.7.2 不属于依法必须招标的暂估价项目

对于不属于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第 （2） 种方式确定。

（1）通用条款第1种方式；

（2）通用条款第2种方式：承包人按照第 10.7.1 项[依法必须招标的暂估价项目]约定的

第1种方式确定暂估价项目；

（3）通用条款第3种方式：承包人直接实施的暂估价项目。

承包人直接实施的暂估价项目的约定：                 。

- 10.8 暂列金额

合同当事人关于暂列金额使用的约定： 执行合同通用条款  。

- 11. 价格调整

- 11.1 市场价格波动引起的调整

市场价格波动是否调整合同价格的约定： 是 。

因市场价格波动调整合同价格，采用以下第 3 种方式对合同价格进行调整：

第1种方式：采用价格指数进行价格调整。

关于各可调因子、定值和变值权重，以及基本价格指数及其来源的约定：              ；

第2种方式：采用造价信息进行价格调整。

（2）关于基准价格的约定：                         。

专用合同条款

①承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价低于基准价格的：专用合同条款合同履行期间材料单价涨幅以基准价格为基础超过   %时，或材料单价跌幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过   %时，其超过部分据实调整。

②承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价高于基准价格的：专用合同条款合同履行期间材料单价跌幅以基准价格为基础超过   %时，材料单价涨幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过   %时，其超过部分据实调整。

③承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价等于基准单价的：专用合同条款合同履行期间材料单价涨跌幅以基准单价为基础超过±   %时，其超过部分据实调整。

第3种方式：其他价格调整方式：  （1）人工单价发生变化且符合省级或行业建设主管部门发布的人工费调整规定，合同当事人应按省级或行业建设主管部门或其授权的工程造价管理机构发布的人工费等文件调整合同价格，但承包人对人工费或人工单价的报价高于发布价格的除外。（2）材料、工程设备价格：按泰建发〔2021〕167 号《泰州市住房和城乡建设局关于加强建筑材 料价格风险管控的通知》调整工程价款。工程施工期间主要材料、工程设备价格上涨或者下降幅 度在 5%以内的，其价差由承包人承担或者受益，超过 5%的部分由发包人承担或受益。（3）施工机械台班单价或施工机械使用费发生变化超过省级或行业建设主管部门或其授权的工程造价管理机构规定的范围时，按规定调整合同价格  。

- 12. 合同价格、计量与支付

- 12.1 合同价格形式

- 1、单价合同。

综合单价包含的风险范围： 除采购文件约定工程价款调整以外的全部风险 。

风险费用的计算方法： 除采购文件约定工程价款调整以外的全部风险 。

风险范围以外合同价格的调整方法：除采购文件约定工程价款调整以外的全部风险。

- 2、总价合同。

总价包含的风险范围：             /                  。

风险费用的计算方法：             /                。

风险范围以外合同价格的调整方法：   /             。

3、其他价格方式：         /          。

- 12.2 预付款

12.2.1 预付款的支付

预付款支付比例或金额：按照采购文件中的付款方式约定。

预付款支付期限：按照采购文件中的付款方式约定。

预付款扣回的方式：按照采购文件中的付款方式约定。

12.2.2 预付款担保

承包人提交预付款担保的期限：  /  。

预付款担保的形式为：  /  。

- 12.3 计量

12.3.1 计量原则

工程量计算规则： 执行通用条款 。

12.3.2 计量周期

关于计量周期的约定： 执行通用条款，按月进行。

12.3.3 单价合同的计量

关于单价合同计量的约定： 执行通用条款 。

12.3.4 总价合同的计量

关于总价合同计量的约定：              。

12.3.5总价合同采用支付分解表计量支付的，是否适用第12.3.4 项〔总价合同的计量〕约定进行计量：                    。

12.3.6 其他价格形式合同的计量

其他价格形式的计量方式和程序：             。

- 12.4 工程进度款支付

12.4.1 付款周期

关于付款周期的约定： 执行采购文件 。

- 12.4.2 进度付款申请单的编制

关于进度付款申请单编制的约定： 执行通用条款 。

- 12.4.3 进度付款申请单的提交

（1）单价合同进度付款申请单提交的约定： 执行通用条款 。

（2）总价合同进度付款申请单提交的约定：      /        。

（3）其他价格形式合同进度付款申请单提交的约定：   /   。

- 12.4.4 进度款审核和支付

（1）监理人审查并报送发包人的期限：无另有约定，按通用条款执行。

发包人完成审批并签发进度款支付证书的期限：无另有约定，按通用条款执行。

（2）发包人支付进度款的期限： 按通用条款执行 。

发包人逾期支付进度款的违约金的计算方式： 无另有约定，按通用条款执行 。

- 12.4.6 支付分解表的编制

2、总价合同支付分解表的编制与审批：  /  。

3、单价合同的总价项目支付分解表的编制与审批：  /  。

13. 验收和工程试车

13.1 分部分项工程验收

13.1.2监理人不能按时进行验收时，应提前 24 小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过： 48 小时。

13.2 竣工验收

- 13.2.2竣工验收程序

关于竣工验收程序的约定： 执行通用条款 。

发包人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的违约金的计算方法： 执行通用条款 。

- 13.2.5移交、接收全部与部分工程

承包人向发包人移交工程的期限：合同当事人应当在颁发工程接收证书后7天内完成工程的移交。

发包人未按本合同约定接收全部或部分工程的，违约金的计算方法为：如有，双方另行约定。

承包人未按时移交工程的，违约金的计算方法为：每天赔偿金额为2万元。

13.3 工程试车

- 13.3.1 试车程序

工程试车内容：根据通用合同条款约定执行。

（1）单机无负荷试车费用由根据通用合同条款约定执行承担；

（2）无负荷联动试车费用由根据通用合同条款约定执行承担。

- 13.3.3 投料试车

关于投料试车相关事项的约定：根据通用合同条款约定执行。

13.6 竣工退场

- 13.6.1 竣工退场

承包人完成竣工退场的期限：工程竣工验收合格后 7 天内。

- 14. 竣工结算

- 14.1 竣工结算申请

承包人提交竣工结算申请单的期限：承包人应在工程竣工验收合格后 28 天内向发包人和监理人提交竣工结算申请单，并提交完整的结算资料。

竣工结算申请单应包括的内容：

（1）竣工结算合同价格；（2）发包人已支付承包人的款项；（3）应扣留的质量保证金；（4）发包人应支付承包人的合同价款。

- 14.2 竣工结算审核

发包人审批竣工付款申请单的期限：发包人应在收到监理人提交的经审核的竣工结算申请单后14 天内完成审批。

发包人完成竣工付款的期限：发包人应在签发竣工付款证书后的 14 天内，完成对承包人的竣工付款。

关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序：执行通用条款。

- 14.4 最终结清

14.4.1 最终结清申请单

承包人提交最终结清申请单的份数： 无另有约定，按通用条款执行 。

承包人提交最终结算申请单的期限： 无另有约定，按通用条款执行 。

14.4.2 最终结清证书和支付

（1）发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限：发包人应在收到承包人提交的最终结清申请单后 14 天内完成审批并向承包人颁发最终结清证书。

（2）发包人完成支付的期限：发包人应在颁发最终结清证书后7天内完成支付。

- 15. 缺陷责任期与保修

- 15.2缺陷责任期

缺陷责任期的具体期限：两年。

- 15.3 质量保证金

关于是否扣留质量保证金的约定： 是 。在工程项目竣工前，承包人按专用合同条款第3.7条提供履约担保的，发包人不得同时预留工程质量保证金。

15.3.1 承包人提供质量保证金的方式

质量保证金采用以下第（3）种方式：

（1）质量保证金保函，保证金额为：；

（2）   的工程款；

（3）其他方式： 发包人按工程价款结算总额的3%预留工程质量保修金，待缺陷责任期满后返还 。

15.3.2 质量保证金的扣留

质量保证金的扣留采取以下第（2）种方式：

（1）在支付工程进度款时逐次扣留，在此情形下，质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额；

（2）工程竣工结算时一次性扣留质量保证金；

（3）其他扣留方式：  /  。

关于质量保证金的补充约定： 质量保证金不计息  。

- 15.4保修

15.4.1 保修责任

工程保修期为：         。

15.4.3 修复通知

承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间： 8小时内 。

- 16. 违约

- 16.1 发包人违约

16.1.1发包人违约的情形

发包人违约的其他情形：  /  。

16.1.2 发包人违约的责任

发包人违约责任的承担方式和计算方法：

（1）因发包人原因未能在计划开工日期前7天内下达开工通知的违约责任： 工期顺延 。

（2）因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任： 执行通用条款 。

（3）发包人违反第10.1款〔变更的范围〕第（2）项约定，自行实施被取消的工作或转由他人实施的违约责任： 工期顺延 。

（4）发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的违约责任： 执行通用条款 。

（5）因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任： 工期顺延 。

（6）发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的违约责任：28天。

（7）其他：  /  。

16.1.3 因发包人违约解除合同

承包人按16.1.1项〔发包人违约的情形〕约定暂停施工满 28 天后发包人仍不纠正其违约行为并致使合同目的不能实现的，承包人有权解除合同。

- 16.2 承包人违约

16.2.1 承包人违约的情形

承包人违约的其他情形：根据通用合同条款约定执行。

16.2.2承包人违约的责任

承包人违约责任的承担方式和计算方法：承包人应承担因其违约行为而增加的费用和（或）延误的工期。

16.2.3 因承包人违约解除合同

关于承包人违约解除合同的特别约定：根据通用条款约定执行。

发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件的费用承担方式：。

- 17. 不可抗力

- 17.1 不可抗力的确认

除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形：  /  。

- 17.4 因不可抗力解除合同

合同解除后，发包人应在商定或确定发包人应支付款项后 28 天内完成款项的支付。

- 18. 保险

- 18.1 工程保险

关于工程保险的特别约定： 执行通用条款 。

- 18.3 其他保险

关于其他保险的约定： 执行通用条款 。

承包人是否应为其施工设备等办理财产保险： / 。

- 18.7 通知义务

关于变更保险合同时的通知义务的约定： 执行通用条款 。

- 20. 争议解决

- 20.3 争议评审

合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定：  否 。

20.3.1 争议评审小组的确定

争议评审小组成员的确定：  /  。

选定争议评审员的期限：  /  。

争议评审小组成员的报酬承担方式：  /  。

其他事项的约定：  /  。

20.3.2 争议评审小组的决定

合同当事人关于本项的约定：  /  。

- 20.4仲裁或诉讼

因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第（2）种方式解决：

（1）向   泰州市  仲裁委员会申请仲裁；

（2）向  有管辖权的  人民法院起诉。

21. 其他

21.1 围挡设置

承包人将严格按照《泰州市建设工程施工现场围挡示范图集（2020年第一版）》以及本项目的工程量清单设置围挡。

- 附件：履约担保格式

按照《住房和城乡建设部关于印发工程保函示范文本的通知》（建市〔2021〕11号）中明确的格式递

- 第四章  采购需求

- 项目概况

- 本次工程为 泰州市姜堰区溱潼中学改造工程 ，具体内容为：

- 采购包1：溱潼中学图书馆、校长室及舞蹈室等室内装饰工程（主要有拆除工程、装饰工程室内改造电气，给排水等）以及外墙粉刷工程；

- 采购包2：溱潼中学广场、道路、地面平整等工程；

- 采购包3：溱潼中学运动场地改造。

- 预算金额：采购包1：1083802.69元、采购包2：1235237.78元、采购包3：1300712.05元。

- 最高限价：采购包1：942908.34元、采购包2：1074656.87元、采购包3：1131619.48元，报价超过最高限价为无效报价，按照无效响应处理。

- 采购需求：详细内容及要求见附件采购需求。

- 本项目是否接受联合体：否。

- 本项目供应商邀请方式：发布公告。

- 本次项目每标段确定的成交供应商数量：1名。

- 工程质量：合格。

- 技术要求

- 完成工程量清单中的所有施工内容(清单详见附件)

- 供应商对该工程所使用的全部材料、配件及工程质量负责，至少提供两年全免费质保，从工程验收合格之日起计算，免费质保期间发生任何问题，供应商应在接到采购人通知后1小时内做出响应、并在3小时内安排人员到达现场。

- 供应商须为本工程委派项目负责人，供应商必须保证项目负责人亲临现场进行巡视、指导，检查施工进度和质量；施工时间内项目施工员必须全程驻留工地。

- 供应商须服从采购人现场管理、与采购人配合服务。

- 未经采购人同意不得更换项目负责人及项目管理班子人员，否则采购人有权终止合同，由此引发的一切损失由中标人承担；项目经理月到位率80%以上，否则采购人将按缺勤次数从工程款中扣除违约金5000元/次，项目班子管理人员（除项目经理外）月到位率达不到90%的，每人次罚款1000元。

- 项目完工后必须提供本项目最终详细的相关全部资料(装订成册)。

- 供应商可以提供的其他服务措施和承诺。

- 其他技术要求

- 磋商报价应以磋商文件提供的工程量为基础作明细报价，供应商应认真进行现场勘测并认真核对磋商文件提供的工程量清单。磋商响应文件中提供的工程量清单如有缺项、漏项、数量不足或不明确等情况，各供应商应及时提出，否则一切后果由供应商自行承担。 成交并签定合同后采购人将不再承担采购范围内除合同总价之外的任何费用(必须按采购要求或工程量清单中项目特征描述施工，材料使用满足磋商文件要求，拆除工程及清运工作等自行计算并包含在报价内)。凡与本工程有关的主材、辅材（包括照明等等） 和安装全部包含在内，除采购人明确提出需要工程调整或变更外，不再增加任何费用。

- 材料进场、垃圾外运时需注意对业主方道路、道板及绿化的保护，如有损坏，乙方应恢复原样，相关维修费由乙方自理。

- 交付（实施）的时间（期限）和地点（范围）

- 项目工期要求：

- 采购包1：签订合同后 60 日历天内完工；

- 采购包2：签订合同后 45 日历天内完工；

- 采购包3：签订合同后 60 日历天内完工。

- 项目实施地点：采购人指定地点。

- 付款方式：合同签订竣工验收合格后，支付至合同价的70%，竣工结算经双方签字确认后支付至双方确认价的 97%，余款为质保金，待缺陷责任期满后（无质量问题）一次性付清（每次支付工程款都包含采购人已支付的农民工工资，本项目涉及的所有款项皆不计取利息）。

- 磋商报价要求

- 磋商报价要求

  - 供应商对本项目所提供的工程建设服务，应报出最具有竞争力的价格。本工程项目采用固定单价报价方式，供应商应根据磋商文件所提供的工程量清单，计算出磋商报价。工程完工验收后成交供应商按照相关规定的程序上报竣工结算书至采购人，工程最终结算以审计后金额为准。风险范围以外（即工程调整或变更部分）的合同价款调整方法在合同中约定。

- 磋商报价编制要求

  - 报价时以采购人提供的工程量清单，按照工程量清单计价格式，依据市场行情自主进行投标报价；

  - 供应商不得将不可竞争费用（费率）降低标准计取，计费低于或高于规定标准的将不得推荐为中标候选人。不可竞争费包括现场安全文明施工措施费、规费、税金、暂估价、暂列金额，具体标准详见本项目《工程量清单》。

  - 磋商响应文件报价中单价、合价均采用人民币表示。磋商报价应根据磋商文件中的工程量清单和有关要求、施工现场实际情况、企业定额参照“计价表”及本磋商文件规定进行编制，并充分考虑风险因素，进行自主报价，但不得低于企业成本价；

  - 采购人若提供暂列金额的，该部分价格供应商不得下浮，但须包含在磋商报价中。暂列金额部分除合同另有约定外，由采购人结合工程具体情况，指令全部或部分使用，或者根本不予动用；（暂列金额详见本项目《工程量清单》）；

  - 供应商的磋商报价，应当包括完成提供的工程量清单范围内的所有项目所需的全部费用，如果出现少算、漏算费用或未填单价和合价的工程项目，该部分费用采购人将不予支付并均视为此费用已包括在磋商报价中， 除本磋商文件或合同另有约定外，结算时不得调整；

  - 工程量清单计价成果文件必须按照磋商文件所提供的格式填入；

  - 对于甲供的设备和材料，供应商负责现场卸车和保管，费用计入磋商报价中，该费用包干使用；

  - 磋商文件中《合同主要条款》中明确的由承包人承担的或考虑的所有工作及内容所发生的各项费用，供应商应综合考虑后一并计入磋商报价中；

  - 采购人反对盲目压价，供应商应根据工程实际情况和本企业经营管理水平，充分考虑合同期间的市场风险，确定合理报价。

- 每种工程量只允许有一种报价，任何有选择报价将不予接受。供应商必须对磋商文件中所采购的所有工程量进行报价，只报其中部分工程量的磋商响应文件无效。

- 供应商应严格按磋商文件提供的工程量清单报价，不得随意合并或增减。

- 供应商应按工程量清单中列出的工程项目填报单价和合价，供应商未填单价或合价或未列出的工程项目，在工程实施后，采购人将不予以支付，并视作该项费用已包括在工程总报价中。

- 供应商应按磋商文件的要求在响应文件里提供磋商首轮报价，并根据首轮报价在所附的首轮明细报价表上列明所提供工程的明细报价（已标价的工程量清单）。

- 实质性响应的供应商应按磋商小组要求在规定时间提交最后报价。

- 在磋商过程中未对磋商内容作出实质性变更、修改的情况下，如最后报价超过首轮报价，则最后报价无效，以其首轮报价作为最终报价。

- 最低磋商报价不能作为成交的唯一保证。

- 磋商最后报价即为合同签约价。

- 磋商响应货币：磋商响应文件中的所有设备单价和总价采用人民币报价，以元为单位标注。

- 技术规范、标准及验收要求

- 技术规范、标准

《建筑工程施工质量验收统一标准》GB503002013 其它与本项目相关的技术规范。在项目施工过程中，如果国家有更加严格的新的行业标准公布，则按新标准执行，验收时也按照新标准进行。设计及施工中可以参照国外先进技术规范，但要与采购人沟通，且得到采购人认可方可实施。

- 验收要求

  - 由采购人及有关部门进行验收；

  - 成交供应商的磋商报价包含了采购人现有场地条件下，进行工程施工，及验收合格前的所有费用及现场所有的配套管理费用。成交后须按采购人要求进行施工，因设计变更等可能的变化而引起的清单数量变化，以实际数量进行结算，变化部分的单价按成交价执行，但增加的金额不得超过政府采购的相关规定。

  - 成交供应商在完工期内完成项目施工，提出书面验收申请，采购方组织相关专家进行验收，验收标准为磋商文件及响应文件各项要求，国家或行业有规定的，还要符合相应规定。

- 其他要求

- 拟派项目负责人无在建工程，无在建工程认定按照苏建规字[2017]1号文规定执行。

- 工程竣工验收合格后由承包人负责向发包人递交竣工结算资料。承包人上报的工程竣工结算不应高估冒算，除非承包人原因外，原则上审计结算价不应大于合同价的10%。

第五章  磋商及评审

- 磋商小组职责

1.1熟悉和理解磋商文件，如磋商文件内容违反国家有关强制性规定的，磋商小组应当停止评审并向采购人或者采购代理机构说明情况。

1.2按照客观、公正、审慎的原则，根据磋商文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审。

1.3起草评审报告并进行签署。

1.4推荐成交供应商。

1.5向采购人、采购代理机构、财政部门或者其他监督部门报告非法干预评审工作的行为。

- 1.6法律、法规和规章规定的其他职责。

- 磋商及评审程序

- 2.1磋商组织方按磋商小组名单核对身份并签到。

2.2磋商组织方宣布磋商及评审纪律，磋商小组确认有无回避的情形。

2.3磋商小组推选组长，负责组织磋商及评审活动，采购人代表不得担任组长。

2.4磋商小组正式评审前，应当对磋商文件进行熟悉和理解，审查磋商文件。

2.5磋商小组将对供应商进行资格审查，对首次响应文件进行有效性、完整性和响应程度审查。未通过审查的供应商不得参与磋商，磋商小组应书面告知供应商并说明理由。

2.6磋商小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。磋商小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式作出。

2.7磋商小组应集中与符合要求的单一供应商分别进行磋商，并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。

2.8在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组应当及时以书面形式同时通知所有参加磋商的供应商。

2.9磋商文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，磋商结束后，磋商小组应要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价。

磋商文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求，需经磋商由供应商提供最终设计方案或解决方案的，磋商结束后，磋商小组应按照少数服从多数的原则投票推荐三家及以上供应商的设计方案或者解决方案，并要求其在规定时间内提交最后报价。

符合磋商文件供应商须知规定情形的，提交最后报价的供应商可以为2家。

2.10经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，磋商小组应对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行评审。

2.11磋商小组对磋商供应商得分按照从高到低进行排序，得分相同的磋商供应商，报价低者排名在前，评审得分且最后报价相同的，按技术指标优劣顺序排列。

- 2.12推荐成交候选供应商，并出具书面评审报告。

- 供应商资格审查

开启结束后，采购人将依法对供应商的资格进行审查。资格审查的内容如下：

| 序号 | 审查要素 | 审查内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 具有独立承担民事责任的能力 | 营业执照扫描件。 |
| 2 | 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度 | 提供近六个月内任意一个月份（不含磋商响应文件递交当月）的财务状况报告（至少包括资产负债表和利润表）；或由会计师事务所出具上一年度的审计报告和所附已审财务报告，其他组织、自然人及成立未满一年的法人应提供银行出具的资信证明。 |
| 3 | 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力 | 提供具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明。 |
| 4 | 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录 | 提供近六个月内任意一个月份（不含磋商响应文件递交当月）的依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明），依法免缴或缓缴的供应商，应提供依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。 |
| 5 | 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录 | 提供参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。 |
| 6 | 落实政府采购政策需满足的资格要求 | 本项目属于专门面向中小微企业的采购项目，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小微企业。提供《中小企业声明函》（填写完整，加盖电子签章格式见《磋商文件》附件）如不填写完整，视为无效）。《中小企业声明函》查询渠道参考工业和信息化部发布的中小企业规模自测小程序。 注：1.具体以《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）和《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）的规定为准。2.监狱企业和残疾人福利性单位等同于小微企业。 |
| 7 | 法律、行政法规规定的其他条件 | 未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单，各供应商在开标前3个工作日（不含开标当日）内自行在 “信用中国（www.creditchina.gov.cn）”网站查询自己企业的信用信息并截图制作于“电子响应文件”中。 |
| 8 | 本项目的 特定资格要求 | - 【采购包1】 - 供应商须具有有效期内的 建筑工程施工总承包三级（含） 及以上资质，并取得有效期内的建筑施工企业安全生产许可证（供应商提供相关证书扫描件）。 - 拟派项目经理为本公司正式员工，具备 建筑工程专业二级（含）及以上注册建造师资格，具备有效的建筑施工企业安全生产考核合格证B类证（项目经理须提供近半年任意一个月供应商为其缴纳社会保险的证明材料；并提供相关证书扫描件）。 - 【采购包2】 - 供应商须具有有效期内的 市政工程（2015新标准）三级（含） 及以上资质，并取得有效期内的建筑施工企业安全生产许可证（供应商提供相关证书扫描件）。 - 拟派项目经理为本公司正式员工，具备 市政工程专业二级（含）及以上注册建造师资格，具备有效的建筑施工企业安全生产考核合格证B类证（项目经理须提供近半年任意一个月供应商为其缴纳社会保险的证明材料；并提供相关证书扫描件）。 - 【采购包3】 - 供应商须具有有效期内的 市政工程（2015新标准）三级（含） 及以上资质，并取得有效期内的建筑施工企业安全生产许可证（供应商提供相关证书扫描件）。 - 拟派项目经理为本公司正式员工，具备 市政工程专业二级（含）及以上注册建造师资格，具备有效的建筑施工企业安全生产考核合格证B类证（项目经理须提供近半年任意一个月供应商为其缴纳社会保险的证明材料；并提供相关证书扫描件）。 - 【以下资格要求采购包1、2、3通用】 - 项目负责人无在建工程要求： - ①项目负责人是非变更后无在建工程。 - ②项目负责人是变更后无在建工程（必须是原合同工期已满且自变更备案之日起已满6个月），或因非承包方原因致使工程项目停工或因故不能按期开工且已办理了项目负责人解锁手续。 - 提供供应商为本项目拟任项目经理缴纳的（时间要求：参加本项目采购活动前三个月中任意一个月份，不含磋商响应当月）的养老保险证明材料（须明确缴费月份、个人姓名、缴费单位且加盖社保中心章或社保中心参保缴费证明电子专用章，不能提供养老保险缴纳证明的高等院校、科研机构、军事管理、事业单位等的人员、须由所在单位的上级人事主管部门提供相应的证明材料），退休人员（不超过65岁）提供退休证明及退休后供应商与该退休人员签订的劳动合同； - 项目负责人不得同时在两个或者两个以上单位受聘或者执业，包含但不仅限于以下情形： - ①同时在两个及以上单位签订劳动合同或缴纳社会保险； - ②将本人执（职）业资格证书同时注册在两个及以上单位。 - ③在其他单位担任法定代表人。 - 注：以上在建工程是指在其他项目担任项目负责人职务。3.（3）、3.（5）此项评审方式为承诺制，如查实供应商在《承诺书》中虚假承诺，按弄虚作假处理。 - 企业资质动态监管： - ①评标时，供应商投标所用资质核查结果为不达标的，视为供应商资质条件不符合国家有关规定，或不满足采购文件规定的资格条件。 - ②中标公示期间，成交候选人投标所用资质核查结果为不达标的，视为其资质条件不符合国家有关规定。 - 动态监管不合格资质查询网址：http://58.213.147.230:7001/Website/#/compQuery/enterInfoQuery - 拒绝下述供应商参加本次采购活动： （1）供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动； （2）为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得参加本项目的采购活动； （3）供应商被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。 |

- 磋商响应文件的有效性、完整性和响应程度审查

| 序号 | 审查要素 | 审查内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 响应文件有效性 | 响应文件的签署盖章。磋商报价。若有委托代理人，供应商为委托代理人缴纳的社保证明材料。未发现属无效响应的其他情形。 |
| 2 | 响应文件完整性 | 响应文件内容完整性、齐全性。 |
| 3 | 对磋商文件的 响应程度 | 审查响应文件与磋商文件要求的主要条款、条件和技术规格是否相符，是否存在重大偏离或保留。 |

审查磋商响应文件与磋商文件要求的主要条款、条件和技术规格是否相符，是否存在重大偏离或保留。所谓重大偏离或保留系指影响到磋商文件规定的服务（货物）范围、质量和性能的，或者在实质上与磋商文件不一致，有限制采购人权利和供应商义务的规定，而纠正这些偏离或保留将会对其他实质上响应文件的供应商的竞争地位产生不公正的影响（重大偏离或保留的认定须经磋商小组半数以上同意）。磋商小组决定磋商响应文件的响应性只根据磋商响应文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

- 磋商记录

《磋商记录》包括供应商答复或承诺的内容、磋商文件的变动情况及最后报价等。

- 综合评分

经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的磋商响应文件和最后报价进行综合评分，最终将所有评委评分汇总后进行算术平均（分值保留小数点后2位），总分100分。

| 评分内容 | 评分因素 | 评审标准 |
| --- | --- | --- |
| 价格部分 （30分） | 价格分 （30分） | 价格分统一采用低价优先法计算，即满足磋商文件要求且最后报价最低的供应商的价格为磋商基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算： 磋商报价得分=（磋商基准价/最后磋商报价）×30（分值最终保留两位小数）。 |
| 商务部分 （18分） | 相关业绩 （9分） | 供应商自2022年7月1日以来承担过类似工程的；有一个得3分，最多得9分。业绩证明材料须同时提供施工合同、竣工验收报告或验收证明。业绩有效时间以竣工验收报告或验收证明上的时间为准。 （以上证明材料须提供原件扫描件并加盖供应商公章） |
|  | 综合实力 （9分） | 供应商具有ISO9001质量管理体系认证、ISO14001环境管理体系认证、ISO45001职业健康安全管理体系认证；每提供一个得3分，最高得9分。 （以上证书须提供原件扫描件加盖公章） |
| 技术部分 （52分） | 项目 实施方案 （7分） | 对供应商关于项目的施工方案进行综合评分： 施工方案科学合理、先进可行，技术措施具体有效得7分；施工方案基本合理，技术措施较为可行得4分；施工方案不合理，技术措施不可行得1分； 未提供的不得分。 |
|  | 施工 总进度 计划 （10分） | 1.进度计划合理性（5分） 进度计划科学合理，关键节点明确，符合项目要求得5分。进度计划基本合理，关键节点较为明确得3分；进度计划存在缺陷，关键节点不明确得1分；未提供不得分。 2.进度保证措施有效性（5分） 进度保证措施具体、可行，能有效确保工程进度得5；进度保证措施较为可行，但力度不够得3分；进度保证措施不得力得1分；未提供不得分。 |
|  | 安全文明 施工措施 （7分） | 对供应商该工程安全文明施工、施工现场扬尘污染防治措施及环境保护方面的措施进行综合评分： 措施科学合理，问题沟通和解决机制简单有效，对项目安全、环保等风险进行分析，给出应对措施，且操作性强的得7分； 措施比较合理、操作性较强、考虑较周全、能基本满足项目实施需要的得4分； 措施简单，操作性不强，很难达到保护环境效果的得1分； 未提供不得分。 |
|  | 应急措施 方案 （7分） | 对供应商的应急措施方案进行综合评分： 措施科学合理，方案详尽的得7分； 措施比较合理，基本满足要求的得4分； 措施简单，操作性不强得1分； 未提供不得分。 |
|  | 合理化 建议 （6分） | 根据供应商针对本项目关键施工技术、重点、难点的分析及提出的合理化建议等进行评分： 针对以上各项要求提供的方案完整详细、可行性强、针对性强的得6分； 针对以上各项要求提供的方案较完整、可行性较好、针对性较好的得4分； 针对以上各项要求提供的较完整、可行性一般、针对性一般的得2分； 未提供本项不得分。 |
|  | 资源配备 计划 （15分） | 供应商投入的劳动力、机械设备和材料供应计划进行综合评分： 1.劳动力配备计划（5分） 劳动力配备合理，能满足施工需求得5分；劳动力配备基本合理得3分；劳动力配备不合理得1分；未提供不得分。 2.机械设备配备计划（5分） 机械设备配备先进、合理，能满足施工要求得5分；机械设备配备基本合理得3分；机械设备配备不合理得1分；未提供不得分。 3.材料供应计划（5分） 材料供应计划科学合理，能确保材料及时供应得5分；材料供应计划基本合理得3分；材料供应计划不合理得1分；未提供不得分。 |

- 推荐成交供应商

磋商小组应当根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐3名以上成交候选供应商，并编写评审报告。符合《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》第二十一条第三款、《财政部关于政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》规定情形的，可以推荐2家成交候选供应商。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。本次采购项目共分为3个采购包，供应商可同时响应3个采购包，但只能中其成交一个标段。开标、评标、定标按采购包1、采购包2、采购包3的顺序进行。如供应商在前一个采购包被磋商小组推荐为第一成交候选人的，则后面的采购包将不再推荐为成交候选人，但其响应报价仍参加后面采购包的评分。

第六章  磋商响应文件（格式）

﻿

磋 商 响 应 文 件

项目编号：

项目名称：

供应商：                           （电子签章）

日期：

格式一：

# 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明

（采购单位名称）     ：

我单位     （供应商名称）      郑重声明：我公司具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我单位具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：                          。（若有）

主要专业技术能力有：                  。（若有）

声明人：（电子签章）

日  期：    年   月   日

其他证明材料及文件：（如果供应商认为需要提供的话）

格式二：

- 关于参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的

- 书面声明

- （采购单位名称）        ：

- 我公司（单位）参加本次项目   （项目名称）   政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录，我公司（单位）愿针对本次项目   （项目名称）   进行磋商，响应文件中所有关于响应资格的文件、证明、陈述均是真实的、准确的。若有违背，我公司（单位）愿意承担由此而产生的一切后果。

- 供应商（电子签章）：

- 法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

- 日期：

格式三：

（一）开标一览表

货币单位：人民币元

项目编号：

标段号：

| 项目名称 | 项目内容 | 总价（小写） |
| --- | --- | --- |
|  | 详见响应文件 |  |
| 总价（大写）： |  |  |

报价说明：

- 报价包括完成项目的所有费用。采购人不再支付报价以外的任何费用；

- 报价以总价为准，大小写不一致以大写为准；

供应商（电子签章）：

日期：

（二）最终报价一览表

货币单位：人民币元

项目编号：

标段号：

| 项目名称 | 项目内容 | 总价（小写） |
| --- | --- | --- |
|  | 详见响应文件 |  |
| 总价（大写）： |  |  |

报价说明：

- 报价包括完成项目的所有费用。采购人不再支付报价以外的任何费用；

- 报价以总价为准，大小写不一致以大写为准；

- 如最后报价未列明单价，则最后所报各项单价计算方法为：（最后报价/ 最初报价）* 各项最初报价的单价。

供应商（电子签章）：

日期：

格式四：

- 法定代表人（负责人）身份证明书

单位名称：

单位性质：

地址：

成立时间：        年        月        日

经营期限：

姓名：        性别：        年龄：        职务：

系                             的法定代表人。

特此证明。

法定代表人身份证人像页              法定代表人身份证国徽页

供应商（电子签章）：

日期：

格式五：

- 法定代表人授权委托书

本人        （姓名）系        （投标人名称）的法定代表人，现委托        （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改        项目一切有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：        。

代理人无转委托权。

委托代理人身份证人像页                           委托代理人身份证国徽页

供应商（电子签章）：

法定代表人（签字或盖章）：

委托代理人（签字或盖章）：

日期：

格式六：

承诺书

致：  （采购人名称）

根据贵方《磋商文件》（项目编号、采购包号：             ）要求，本供应商正式提交以下首次响应文件。

我单位符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定，符合本项目供应商资格要求。

我单位按照磋商文件的要求编制响应文件，并对其提交的响应文件的真实性、合法性承担法律责任。

供应商兹宣布同意如下：

- 完全承担根据《磋商文件》规定完成合同的责任和义务（如有偏离，将全部填写在偏离表中）。

- 保证所提供的响应文件及所有材料的真实、合法、有效，并对其负责。

- 已详细审核竞争性磋商文件（含竞争性磋商文件的澄清或者修改），本供应商完全理解并同意放弃对这方面不明及误解的权利。

- 报价有效期为60日。

- 同意向贵方提供贵方可能要求的与本次磋商采购有关的任何证据或资料。

- 完全理解贵方不一定要接受最低的报价或收到的任何报价。

- 本公司拟派往本工程的项目经理现阶段没有担任其他在建工程项目的项目经理且未同时在两个或者两个以上单位受聘或者执业。

- 如我单位被确定为中标、成交供应商，代理机构有权将我单位本项目响应文件中的《中小企业声明函》（如有），《残疾人福利性单位声明函》（如有）和我单位注册所在县扶贫部门出具的聘用建档立卡贫困人员具体数量的证明（如有）作为《中标（成交）结果公告》的附件予以公告。

- 采购人有权对供应商的响应文件的真实性进行核实，如供应商不能在采购人规定的时间内向采购人提供有效的证明文件，将被采购人认定为具有《中华人民共和国政府采购法》第七十七条所规定的“提供虚假材料谋取中标、成交的”情形，并承担相应的法律责任。

- 与本磋商有关的一切正式往来通讯请寄：

地址：

电话：

传真：

邮政编码：

供应商（电子签章）：

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

日期：

格式七：

响应偏离表

项目名称：

项目编号：

标段号：

| 序号 | 内容 | 竞争性磋商文件 （含竞争性磋商文件的澄清或者修改）的要求 | 首次响应文件中的内容 | （正/负/无） 偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 服务期 |  |  |  |  |
| 2 | 付款方式 |  |  |  |  |
| 3 | 磋商有效期 |  |  |  |  |
| .... | ... |  |  |  |  |

注：

供应商的首次响应文件中的内容与竞争性磋商文件（含竞争性磋商文件的澄清或者修改，下同）的要求不同时，逐条列在偏离表中，否则将认为供应商接受竞争性磋商文件的要求。

供应商（电子签章）：

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

日期：

- 格式八：

- 中小企业声明函（工程、服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员    人，收入为    万元，资产总额为    万元 ，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员    人，收入为    万元，资产总额为    万元 ，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（电子签章）：

日期：

注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。