# 竞争性磋商文件

项目名称：  如东县公安局警务协同平台建设项目（重新采购）

# 项目编号：JSZC-320623-JZCG-C2025-0065

# （全流程电子化，适用苏采云系统）

# 如东县公共资源交易中心

2025年11月

总 目 录

第一章  磋商邀请	２

第二章  供应商须知	６

第三章  合同文本	１９

第四章  采购需求	２４

第五章  评审方法与评审标准	４４

第六章  响应文件格式	４８

# 第一章  磋商邀请

受[如东县公安局]的委托，如东县公共资源交易中心就[如东县公安局警务协同平台建设项目（重新采购）]([JSZC-320623-JZCG-C2025-0065])项目进行竞争性磋商采购，欢迎符合条件的供应商参加磋商。

项目概况

如东县公安局警务协同平台建设项目（重新采购）竞争性磋商项目的潜在供应商可在“江苏政府采购网”自行免费下载磋商文件，并于2025年11月25日 8 点30分（北京时间）前递交响应文件。

### 一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-320623-JZCG-C2025-0065

2.项目名称：如东县公安局警务协同平台建设项目（重新采购）

3.采购方式：竞争性磋商

4.项目类型：服务

5.所属行业：软件和信息技术服务

6.预算金额：154.5万元

最高限价（如有）：/

7.采购需求（简介）：如东县公安局警务协同平台主要以微服务、消息总线、数据总线为技术架构，搭建模块式、可拓展的综合性应用平台，实现预警指令消息闭环、警种协同支撑、日常办公服务等主要功能（详细内容见本磋商文件第四章）。

8.合同履行期限：从合同签订之日起，120个工作日内完成架构组建、数据对接、系统开发、硬件集成对接、调试并上线运行。

9.本项目是否接受联合体投标：否。

10.本项目是否接受分包：否。

### 二、申请人的资格要求：

（一）通用资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定（按附件2格式进行声明，响应文件中无需提供其他证明材料）；

2.在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询，无被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。（响应文件中无需提供证明材料）

3.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目专门面向中小微型企业采购。残疾人福利性单位、监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业。（供应商按要求填写并提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》，或提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。）

（二）本项目的特定资格要求：无

### 三、获取磋商文件

1.时间：自本公告发布之日起5个工作日。

2.地点：“江苏政府采购网”

3.方式：凡有意参与投标的供应商须登录江苏政府采购网首页点击“苏采云”→通过CA锁进行响应确认，并自行在磋商文件有效获取期内及时下载获取。

4.售价：免费

### 四、响应文件提交

1.截止时间：2025年11月25日8点30分（北京时间）。逾时，系统将拒绝接受上传响应文件电子文档。

2.地点：“苏采云”政府采购一体化平台。

### 五、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

### 六、其他补充事宜

1.项目磋商活动模式：不见面远程磋商模式。

2.供应商（含潜在供应商）对采购方式、采购需求、供应商资格条件、评审方法与评审标准、合同文本等应当由采购人答复的询问、质疑，请向采购人提出，由采购人负责答复。供应商对其他事项的询问、质疑请向交易中心提出，由交易中心负责答复。对在“苏采云”系统操作阶段的询问请向交易系统软件维护人员提出。

3.供应商应依照规定提交各类声明函、承诺函，不再同时提供原件备查或提供有关部门出具的相关证明文件。但成交供应商，应做好提交声明函、承诺函相应原件的核查准备；核查后发现虚假或违背承诺的，依照相关法律法规规定处理。

4.开标当天响应供应商应及时登录“苏采云”政府采购一体化平台，并在规定时间内自行实施远程解密。响应供应商解密时间限定为响应文件解密指令发出后30分钟（供应商应当充分考虑网络延时造成的本地网络计时不一致风险，提前完成解密动作）。投标供应商因网络、电源、浏览器不稳定、未按要求配置软硬件环境，解密锁用错或其他物理故障、操作熟练程度等自身原因，导致响应文件在规定时间内未能解密、解密失败或解密超时，相应责任由供应商自行承担；因采购人原因或网上招投标平台发生故障，导致无法按时完成响应文件解密或开、评标工作无法进行的，可根据实际情况相应延迟解密时间或调整开、评标时间。

### 七、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系

1.采购人信息

名 称：　　　如东县公安局

地址：　如东县城中街道长江路1号

联系人：        杨女士

联系方式：　　　13773780198

2.如东县公共资源交易中心

地　址：如东县城中街道泰山路东侧建设大厦一楼

联系方式：见项目联系方式

3.项目联系方式

项目联系人： 梁女士

电    话：  0513-68508598

4.软件维护人员

联系方式：0519-86722801、0519-86722806

### 八、其他

1. 根据省财政厅《关于更换全省政府采购交易系统C A数字证书和电子签章的通知》（苏财购〔2023〕101号），“苏采云”政府采购交易系统（以下简称苏采云系统）的CA数字证书、电子签章已更换为江苏省电子政务证书认证中心C A和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。 如果供应商通过苏采云系统参与政府采购项目，需要更换CA数字证书和电子签章。具体详见《江苏省政府采购管理交易系统(苏采云)供应商操作指南》（以下简称《操作指南》），《操作指南》链接：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html。

领取CA和办理电子签章请至南通市政务服务中心裙楼四楼（南通市公共资源交易中心）CA办理窗口办理，详见《江苏省政府采购数字证书(供应商)CA及电子签章办理指南》），请及时进行注册并按要求制作、上传电子投标文件。

2. 有关本次磋商的事项若存在变动或修改，敬请及时关注如东县公共资源交易中心在“江苏政府采购网”发布的更正公告。

3. 本次磋商不收取磋商保证金。

# 第二章  供应商须知

### 一、总则

1、采购方式

1.1 本次政府采购活动采取竞争性磋商(以下简称磋商)方式，本磋商文件仅适用于磋商公告中所述项目。

#### 2、合格的供应商

2.1满足磋商公告中供应商资格要求的规定。

2.2 满足本磋商文件实质性要求的规定。

#### 3、适用法律

3.1 本次磋商及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

#### 4、磋商费用

4.1供应商应自行承担所有与参加本次磋商有关的费用，无论磋商过程中的做法和结果如何，如东县公共资源交易中心（以下简称交易中心）在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2本次磋商交易中心和采购人不收取标书工本费与成交服务费。

#### 5、磋商文件的约束力

5.1供应商一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本磋商文件的规定和约束。

### 二、磋商文件

#### 6、磋商文件构成

6.1磋商文件由以下部分组成：

（1）磋商邀请

（2）供应商须知

（3）合同文本

（4）采购需求

（5）评审方法与评审标准

（6）响应文件格式

请仔细检查磋商文件是否齐全，如有缺漏请立即与交易中心联系解决。

6.2供应商应认真阅读磋商文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按磋商文件要求和规定编制响应文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其响应文件对磋商文件作出实质性响应，否则其风险由供应商自行承担。

#### 7、磋商文件的澄清

7.1 任何要求对磋商文件进行澄清的供应商，应在磋商截止期5日前按磋商公告中的通讯地址，以书面形式通知采购人。采购人有权对发出的磋商文件进行必要的澄清或修改。

#### 8、磋商文件的澄清和修改

8.1 在响应文件提交截止时间前，交易中心可以对磋商文件进行澄清和修改, 澄清或者修改的内容作为磋商文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，交易中心将在提交首次响应文件截止时间至少5日前，在“江苏政府采购网”上以发布书面更正公告形式通知所有获取磋商文件的供应商, 更正公告内容将作为磋商文件的组成部分，并对供应商具有约束力。不足5日的，交易中心将顺延提交首次响应文件截止时间。

8.2采购人可以视采购项目的具体情况，组织供应商进行现场考察或召开磋商前答疑会，但不单独或分别组织只有一个供应商参加的现场考察和答疑会。

### 三、响应文件的编制

#### 9、响应文件的语言及度量衡单位

9.1供应商提交的响应文件以及供应商与交易中心及采购人就有关磋商的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

9.2 除技术性能另有规定外，响应文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

#### 10、响应文件构成

10.1供应商编写的响应文件应包括资格证明文件、实质性要求响应及偏离表、分项报价表、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表、其他证明文件、磋商响应函等部分。供应商按“第六章  响应文件格式”要求编写响应文件。

10.2 如标书制作工具中格式和内容与“江苏政府采购网”发布的磋商文件不一致，请以“江苏政府采购网”发布的磋商文件为准。

#### 11、证明磋商响应标的符合磋商文件规定的文件

11.1供应商应按照磋商文件要求提交证明文件，证明其及磋商响应标的符合磋商文件规定。

11.2磋商文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

#### 12、分项报价表

12.1供应商应按照磋商文件规定格式填报分项报价表。

12.2磋商货币。响应文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。磋商文件中另有规定的按规定执行。

#### 13、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表

13.1供应商须对磋商文件中的技术要求与商务要求作出响应，如有偏离的，应逐条填列在偏离表中，并说明偏离情况。

13.2供应商须按照磋商文件要求，在响应文件中提供与技术要求和商务要求相关的证明材料。

#### 14、服务承诺、培训计划、人员安排及其他

14.1供应商须根据磋商文件要求提供有关售后服务的管理制度，售后服务机构的分布情况，售后服务人员的数量、素质、技术水平及售后服务的反应能力等。

14.2供应商须根据磋商文件要求提供培训计划。

14.3供应商须根据磋商文件要求提供磋商响应标的的主要组成部分、功能设计、实现思路及关键技术等。

#### 15、磋商响应函

15.1供应商应按照磋商文件中提供的格式完整、正确填写磋商响应函。

#### 16、磋商有效期

16.1磋商有效期为交易中心规定的提交响应文件截止之日后六十（60）天。磋商有效期比规定短的将被视为非实质性响应磋商文件而予以拒绝。

#### 17、磋商有效期的延长

17.1在特殊情况下，交易中心于原磋商有效期满之前，可向供应商提出延长磋商有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。供应商可以拒绝交易中心的这一要求而放弃磋商，同意延长磋商有效期的供应商既不能要求也不允许修改其响应文件。受磋商有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

### 四、响应文件的递交

#### 18、电子磋商响应文件的递交

18.1供应商应当按照《操作指南》规定，在提交响应文件截止时间前制作并上传电子响应文件。

#### 19、提交响应文件截止时间

19.1供应商上传电子响应文件的时间不得迟于磋商公告中规定的提交响应文件截止时间。

供应商应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因供应商自身原因造成的电子响应文件上传不成功的按照本磋商文件第二章第26.8.2条规定做无效响应处理。

19.2 交易中心可以按照规定，通过修改磋商文件酌情延长提交响应文件截止日期，在此情况下，供应商的所有权利和义务以及供应商受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

#### 20、响应文件的拒收

20.1 交易中心拒绝接收在其规定的提交响应文件截止时间后上传的任何电子响应文件。

#### 21、响应文件的撤回和修改

21.1响应文件的撤回

21.1.1 电子响应文件的撤回

供应商可在提交响应文件截止时间前，撤回其电子响应文件，具体操作方法见《操作指南》。

21.1.2供应商撤回电子响应文件，则认为其不再参与本项目磋商活动。

21.2响应文件的修改

供应商可在提交响应文件截止时间前，对其电子响应文件进行修改，具体操作方法见《操作指南》。

21.3 在提交响应文件截止时间之后，供应商不得对其电子响应文件作任何修改。

21.4 在提交响应文件截止时间至磋商文件中规定的磋商有效期满之间的这段时间内，供应商不得撤回其响应文件。

### 五、响应文件的解密与评审

#### 22、响应文件解密

22.1供应商应当按照《操作指南》规定，在苏采云系统规定的时间内对磋商响应文件进行解密。

#### 23、磋商小组

23.1交易中心将组织磋商小组对响应文件进行评审。磋商小组由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

23.2磋商小组独立工作，负责评审所有响应文件并确定成交候选人。

#### 24、评审过程的保密与公正

24.1磋商小组、采购人和交易中心工作人员、相关监督人员等与评审工作有关的人员，对评审情况以及在评审过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。

24.2在评审过程中，供应商不得以任何行为影响磋商评审过程，否则其响应文件将被作为无效响应文件。

24.3在项目评审期间，交易中心将设专门人员与供应商联系。

24.4 交易中心和磋商小组不向未成交的供应商解释未成交原因，也不公布评审过程中的相关细节。

#### 25、评审过程中的澄清

25.1项目评审期间，磋商小组有权要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

磋商小组并非对每个供应商都作澄清要求。

25.2需要供应商进行澄清、说明和更正的，磋商小组将通过苏采云系统向供应商发布“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的供应商应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和更正的内容作为响应文件的补充部分，具体操作方式见《操作指南》。

25.3 接到磋商小组澄清、说明和更正要求的供应商如未按规定做出澄清、说明和 更正，其风险由供应商自行承担。

#### 26、对响应文件的审查

26.1响应文件审查分为资格审查和符合性审查。

26.1.1 资格审查：由磋商小组依据法律法规和磋商文件的规定，对响应文件中的资格证明文件进行审查，以确定供应商是否具备参加磋商的资格。

磋商小组在进行资格审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询供应商的信用记录，以确定供应商是否具备磋商资格,查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员中任何一方存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

26.1.2 符合性审查：依据磋商文件的规定，由磋商小组从响应文件的有效性、完整性和对磋商文件的响应程度进行审查，以确定是否对磋商文件的实质性要求作出响应。

26.1.3 未通过资格审查或符合性审查的供应商，磋商小组将在苏采云系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评审结束后，磋商小组将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。

26.2在详细评审之前，磋商小组将首先审查每份响应文件是否实质性响应了磋商文件的要求。实质性响应的响应文件应该是与磋商文件要求的条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留。

所谓重大偏离或保留是指与磋商文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与磋商文件不一致，而且限制了合同中买方和交易中心的权利或供应商的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的供应商的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离由磋商小组按照少数服从多数的原则认定。磋商小组决定响应文件的响应性只根据响应文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

26.3如果响应文件实质上没有响应磋商文件的要求，磋商小组将按无效响应处理，供应商不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其成为实质性响应的文件。

26.4磋商小组将对确定为实质性响应的文件进行进一步审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）响应文件中磋商报价表内容与响应文件中相应内容不一致的，以磋商报价表为准。

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以磋商报价表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

26.5磋商小组将按上述修正错误的方法调整响应文件中的报价，并通过“苏采云系统”告知供应商，调整后的价格应对供应商具有约束力。如果供应商不接受修正后的价格，则其磋商活动将被拒绝。

26.6磋商小组将允许修正响应文件中不构成重大偏离的、微小的、非正规的、不一致的或不规则的地方，但这些修改不能影响任何供应商相应的名次排列。

26.7.异常低价审查

26.7.1根据省财政厅《关于推动解决政府采购异常低价问题相关工作的通知》（苏财购〔2025〕62号）要求，评审过程中出现下列情形之一的，磋商小组应当启动异常低价投标（响应）审查程序：

26.7.1.1投标(响应)报价低于采购项目预算50%的，即投标(响应)报价<采购项目预算×50%;

26.7.1.2投标(响应)报价低于采购项目最高限价45%的，即投标(响应)报价<采购项目最高限价×45%;

26.7.1.3磋商小组认定的供应商报价过低、有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

26.7.2启动异常低价投标(响应)审查后，磋商小组应当要求相关供应商在评标现场合理的时间内，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及相关证明材料，对投标(响应)价格作出解释，由磋商小组结合同类产品在主要电商平台的价格、该行业当地薪资水平等情况，依据专业经验对供应商报价合理性进行判断。投标(响应)供应商不提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，磋商小组应当将其作为无效投标(响应)处理。审查相关情况应当在评审报告中进行记录。

26.8出现下列情形之一的，作无效响应处理。

26.8.1供应商在“苏采云系统”规定的时间内未成功解密电子响应文件的。

26.8.2供应商未按照磋商文件要求上传电子响应文件的,或上传的文件打不开的。

26.8.3供应商同一分包提交两个（含两个）以上不同的响应文件或者响应报价的。

26.8.4供应商不具备磋商文件中规定的资格要求的。

26.8.5供应商的响应报价超过了采购预算或最高限价的。

26.8.6未通过符合性审查的。

26.8.7不符合法律、法规和磋商文件中规定的实质性要求的（本磋商文件中斜体且有下划线部分为实质性要求）。

26.8.8供应商被 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现供应商存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

26.8.9响应文件含有采购人不能接受的附加条件的。

26.8.10磋商小组认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将通过“苏采云系统”要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，磋商小组应当将其作为无效响应处理。

26.8.11本项目采购产品被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”、“环境标志产品品目清单”强制采购范围，而供应商所投标产品不在强制采购范围内的。（所投产品如属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，响应文件中必须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书扫描件）。

26.8.12响应文件未按照磋商文件要求加盖CA电子公章的。

26.8.13未在规定时间内提交最后报价的，视作无效响应处理。

26.8.14其他法律、法规及本磋商文件规定的属无效响应的情形。

26.9供应商在项目评审全过程中应保持通讯畅通，并安排专人与交易中心及磋商小组联系。

#### 27、磋商程序及评审方法和评审标准

27.1磋商程序

27.1.1对于通过资格审查和符合性审查的供应商，磋商小组将集中与单一供应商分别进行磋商。磋商小组通过苏采云系统向供应商发布“磋商函”，供应商应当按照要求在苏采云系统提交“磋商响应函”并加盖CA电子公章。

在磋商过程中，磋商小组可能根据磋商文件和磋商情况实质性变动的内容有：采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款。对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组将在苏采云系统中通知所有参加磋商的供应商。供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求在苏采云系统中重新提交响应文件，并加盖CA电子公章。

27.1.2磋商文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，磋商结束后，磋商小组将在苏采云系统向所有实质性响应的供应商发布“最后报价要求函”及最后报价格式表，要求所有实质性响应的供应商在规定时间内（20分钟）提交最后报价。

磋商文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求，需经磋商由供应商提供最终设计方案或解决方案的，磋商结束后，磋商小组将按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上供应商的设计方案或者解决方案，在苏采云系统中向其发布“最后报价要求函”及最后报价格式表，要求其在规定时间内提交最后报价。

最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。符合《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》第三条第一款第四项及《财政部关于竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》（财库〔2015〕124号）规定情形的，提交最后报价的供应商可以为2家。

27.1.3供应商未在磋商小组规定的时间内在苏采云系统中提交最后报价的视为放弃磋商，其响应文件按无效响应处理，最后报价格式表须加盖CA电子公章,否则视为未提交最后报价。已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商，并在苏采云系统中提交“退出磋商函”并加盖CA电子公章。

27.2 评审方法和评审标准

27.2.1评审方法。经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。

本磋商文件所述综合评分法，是指响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。评审时，磋商小组各成员独立对每个有效响应的文件进行评价、打分，然后汇总每个供应商每项评分因素的得分。

27.2.2评审标准

见本磋商文件第五章规定。

27.3采购活动终止的情况

出现下列情形之一的，本次竞争性磋商采购活动将被终止：

27.3.1因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的。

27.3.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。

27.3.3除本磋商文件第二章第27.1.2条第三款规定的情形外，在采购过程中符合要求的供应商或者最后报价未超过采购预算的供应商不足3家的。

27.3.4在苏采云系统规定时间内成功解密电子响应文件的供应商不足3家的。

27.3.5因重大变故，采购任务取消的。

27.3.6磋商小组认定磋商文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

27.3.7因系统故障原因造成磋商无法继续进行的。

27.4响应文件提交截止时间结束后参加磋商的供应商不足三家的处理：

27.4.1如出现响应文件提交截止时间结束后参加磋商的供应商或者在评审期间对磋商文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按政府采购相关规定执行。

### 六、成交

#### 28、确定成交单位

28.1磋商小组根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐3名成交候选供应商，并编写评审报告。符合本磋商文件第二章第27.1.2条情形的，可以推荐2名成交候选供应商。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。

提供相同品牌相同型号产品且通过资格审查、符合性审查的不同供应商参加同一合同项下响应的，按一家供应商计算，评审后得分最高的同品牌同型号供应商获得成交供应商推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托磋商小组按照磋商文件规定的方式确定一个供应商获得成交供应商推荐资格，磋商文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌同型号供应商不作为成交候选人。

非单一产品采购项目，磋商文件中将载明其中的核心产品。多家供应商提供的核心产品品牌型号相同的，按前款规定处理。

28.2采购人在评标报告确定的成交候选人名单中按顺序确定成交供应商。确定成交供应商之日起2个工作日内，交易中心将在“江苏政府采购网”发布成交结果公告，公告期限为1个工作日。

28.3若有充分证据证明，成交供应商出现下列情况之一的，一经查实，将被取消成交资格：

28.3.1提供虚假材料谋取成交的。

28.3.2与评审专家、采购人、其他供应商或者交易中心工作人员恶意串通的。

28.3.3向评审专家、采购人或交易中心工作人员行贿或者提供其他不正当利益的。

28.3.4不满足本磋商文件规定的实质性要求，但在评审过程中又未被磋商小组发现的。

28.3.5成交后无正当理由拒不与采购人签订政府采购合同或者未按照磋商文件确定的事项签订政府采购合同的。

28.3.6将政府采购合同转包的。

28.4有下列情形之一的，视为供应商串通参与磋商，响应无效：

28.4.1不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制；

28.4.2不同供应商委托同一单位或者个人办理磋商事宜；

28.4.3不同供应商的响应文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

28.4.4不同供应商的响应文件异常一致或者响应报价呈规律性差异。

#### 29、质疑处理

29.1 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

29.2供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式根据下述29.4条款的规定向采购人或交易中心提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

29.2.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日。

29.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日。

29.2.3对成交结果提出质疑的，为成交结果公告期限届满之日。

供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，采购人、交易中心将只对供应商第一次质疑作出答复。

29.3质疑函必须按照本磋商文件中《质疑函范本》（附件12）要求的格式和内容进行填写。供应商如组成联合体参加磋商，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

29.4 供应商（含潜在供应商）对采购方式、采购需求、供应商资格条件、评审方法与评审标准、合同文本等应当由采购人答复的询问、质疑，请向采购人提出，由采购人负责答复。供应商对其他事项的询问、质疑请向交易中心提出，由交易中心负责答复。

采购人及交易中心只接收以纸质原件形式送达的质疑,建议供应商尽量通过邮寄方式提交质疑（采购人和交易中心不接受无快递运单号的快递）。

采购人质疑接收人及联系方式，见本磋商文件第一章。

交易中心质疑受理部门及联系方式，见本磋商文件第一章。

29.5 以下情形的质疑不予受理

29.5.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

29.5.2 超出政府采购法定期限的质疑。

29.5.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

29.5.4 未参加磋商活动的供应商或在磋商活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

29.5.5供应商组成联合体参加磋商，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

29.6供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，交易中心及采购人有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

#### 30、成交通知书

30.1成交结果确定后，交易中心将向成交供应商发出成交通知书。请成交供应商在成交结果公告届满之日起30日内,使用CA数字证书登录苏采云系统及时下载成交通知书。因系统存储空间有限，自成交结果公告届满之日起30日后，苏采云系统不再保证提供下载成交通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由成交供应商自行承担。

30.2成交通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和成交供应商均具有法律效力。成交通知书发出后，采购人改变成交结果的，或者成交供应商放弃成交项目的，应当依法承担法律责任。

### 七、授予合同

#### 31. 签订合同

31.l成交供应商应当在成交通知书发出之日起三十日内，按照磋商文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。成交供应商应在成交结果公告之日起五个工作日内向交易中心和采购人各提供一份纸质版响应文件（须与上传电子档内容一致），否则不予签订合同。

31.2磋商文件、成交供应商的响应文件及磋商过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

31.3 签订合同后，成交供应商不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，成交供应商也不得采用分包形式履行合同,否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，成交供应商应承担相应赔偿责任。

#### 32、货物和服务的追加、减少和添购。

32.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物和服务（包含与货物相关的服务及与服务相关的货物）的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与成交供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。

32.2采购结束后，采购人若由于各种客观原因，必须对采购项目所牵涉的货物和服务进行适当的减少时，在双方协商一致的前提下，可以按照采购时的价格水平做相应的调减，并据此签订补充合同。

#### 33、政府采购履约资金扶持政策

#### 33.1根据《关于深入开展南通市政府采购线上合同信用融资工作的通知》（通财购〔2022〕68号），对政府采购中标（成交）供应商提出“政采贷”融资申请的，采购人应当依法按时在“苏采云”系统中录入并公开政府采购合同信息，勾选“融资贷款”选项，并在合同签订、验收付款、账号维护等环节提供必要便利，持续降低参与政府采购的中小企业融资成本。中标（成交）供应商如需获得合同信用融资支持，可凭政府采购合同办理“政采贷”融资贷款，详情请见江苏政府采购网-政采贷专栏。

#### 33.2履约保证金以履约保函（保险）形式向采购人缴纳的，按照《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》，登录江苏政府采购网，选择“保险保函”模块，进行相关操作。供应商可登陆江苏政府采购网“资料下载”栏目下载“政府采购电子履约（保函）保险操作手册（网址：www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jisngsu/zlxz/)。

# 第三章  合同文本

以下为成交后签定本项目合同的通用条款，成交供应商不得提出实质性的修改。

# 江苏省政府采购合同（合同编号）

项目名称：如东县公安局警务协同平台建设项目

项目编号：****

甲方：（买方）如东县公安局

乙方：（卖方）_****

依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等有关的法律法规，以及本采购项目的磋商文件、乙方的《响应文件》及《成交通知书》，甲乙双方同意签订本合同。具体情况及要求如下：

### 一、合同内容

1.1 标的名称：如东县公安局警务协同平台建设项目

1.2 标的质量：****

1.3 标的数量（规模）：****

1.4 履行时间（期限）：****

1.5 履行地点：如东县公安局

1.6 履行方式：****

### 二、合同金额

2.1 本合同金额为（大写）：****元（****元）人民币。

### 三、技术资料

3.1乙方应按磋商文件规定的时间向甲方提供与合同标的有关的技术资料。

3.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

### 四、知识产权

4.1乙方应保证甲方在使用、接受本合同标的或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。

### 五、产权担保

5.1 乙方保证所交付的合同标的的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

### 六、履约保证金

6.1 乙方交纳人民币****元作为本合同的履约保证金。

6.2合同履行结束后，甲方应及时退还交纳的履约保证金。

6.2.1履约保证金退还方式：一次性退还

6.2.2履约保证金退还时间：项目验收后支付

6.2.3履约保证金退还条件：乙方全部履约合同义务，经甲方验收合格无质量、进度等问题的，甲方在验收合格后一次性退还履约保证金，甲方若逾期退还履约保证金的，按照逾期部分的每日0.05%支付违约金。

6.2.4发生以下情况的，履约保证金不予退还或部分退还：

6.2.4.1 签订合同后，乙方不履行合同义务的，甲方有权全额扣除履约保证金，全额不予退还，同时甲方亦有权终止合同，乙方还须承担相应的法律赔偿责任。

6.2.4.2 乙方在履约过程中发生违约行为，给甲方造成损失的，甲方有权在乙方缴纳的履约保证金中予以扣款，以弥补甲方经济损失，不足的部分乙方另外补齐。

### 七、合同转包或分包

7.1乙方不得将合同标的转包给他人履行。

7.2乙方不得将合同标的分包给他人履行。

7.3乙方如有转包或未经甲方同意的分包行为，甲方有权解除合同。

### 八、合同款项支付

8.1合同款项的支付方式及进度安排

合同签订生效后的15个自然日内，支付合同金额 30% 的预付款。采购人应在收到发票后10个工作日内将资金支付到成交供应商账户。

乙方完成系统开发工作后，应向甲方提交系统验收申请及完整的验收资料。甲方在接到申请后，组织甲乙双方技术人员依据本合同约定的技术标准和功能要求进行验收。验收若不合格，乙方需在甲方根据改进的内容确定的时间内完成整改，重新申请验收。验收合格后中标单位凭验收报告支付至合同金额的90%。

系统验收合格之日起，进入为期5年的免费运维服务期。免费运维服务期满，乙方无质量及售后问题责任，甲方结清合同金额的尾款。

### 九、税费

9.1本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

### 十、项目验收

10.1 甲方依法组织履约验收工作。

10.2 甲方在组织履约验收前，将根据项目特点制定验收方案，明确履约验收的时间、方式、程序等内容，并可根据项目特点对服务期内的服务实施情况进行分期考核，综合考核情况和服务效果进行验收。乙方应根据验收方案内容做好相应配合工作。

10.3 对于实际使用人和甲方分离的项目，甲方邀请实际使用人参与验收。

10.4 如有必要，甲方邀请参加本项目的其他供应商或第三方专业机构及专家参与验收，相关意见将作为验收书的参考资料。

10.5 甲方成立验收小组，按照采购合同的约定对乙方的履约情况进行验收。验收时,甲方按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后,验收小组出具验收书,列明各项标准的验收情况及项目总体评价,由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料存档备查。

10.6 验收合格的项目,甲方根据采购合同的约定及时向乙方支付合同款项、退还履约保证金。验收不合格的项目，甲方依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《中华人民共和国民法典》。乙方在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的,甲方将及时报告本级财政部门。

### 十一、违约责任

12.1甲方无正当理由拒绝接受乙方提供的合同标的的，甲方向乙方偿付拒绝接受合同价款总值5%的违约金。

12.2 甲方无故逾期验收和办理合同款项支付手续的,甲方应按逾期付款总额5%    每日向乙方支付违约金。

12.3 乙方逾期交付合同标的的，乙方应按逾期交付合同总额每日0.5%向甲方支付违约金，由甲方从待付合同款项中扣除。逾期超过约定日期30个工作日不能交付合同标的的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交付合同标的或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同价款总额0.5%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

12.4 乙方交付合同标的的标准不符合合同规定及磋商文件规定标准的，甲方有权拒绝接受合同标的，并可单方面解除合同。

### 十二、不可抗力事件处理

13.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

13.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

13.3 不可抗力事件延续10天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

### 十三、解决争议的方法

14.1双方在签订、履行合同中所发生的一切争议，应通过友好协商解决。如协商不成，由甲方住所地人民法院管辖。

### 十五、合同生效及其它

15.1 合同经双方法定代表人或授权委托代表人签字并加盖单位公章后生效。

15.2本合同未尽事宜，遵照中华人民共和国现行法律法规有关条文执行。

15.3 本合同正本一式4份，具有同等法律效力。

甲方：                        乙方：

地址：                        地址：

法定代表人或授权代表：        法定代表人或授权代表：

联系电话：                    联系电话：

签订日期： ***年***月***日

# 第四章 采购需求

供应商在制作响应文件时仔细研究项目需求说明。项目需求包括技术要求和商务要求:

技术要求是指对采购标的功能和质量要求，包括性能、材料、结构、外观、安全，或者服务内容和标准等,其中必须满足的实质性要求加斜体下划线。

商务要求是指取得采购标的的时间、地点、财务和服务要求，包括交付（实施）的时间（期限）和地点（范围）、付款条件（进度和方法）、包装和运输、售后服务、保险等,其中必须满足的实质性要求加斜体下划线。

- 其内容包含：

（一）采购标的需实现的功能或者目标，以及为落实政府采购政策需满足的要求；

1.建设背景

当前，随着科技水平的不断发展以及社会形势的不断变化，各级公安机关专业性应用平台也随之增多，民警需要辗转登录多个平台完成相关警务工作的预警指令签收、情况反馈，大大降低了工作效率。加之随着应急处突的现实要求，当前迫切需要建立警务协同应用载体，在面对各类重大警情案事件时，各部门依托载体能够秒级响应、信息互通、协同作战。同时，本局目前的日常警务工作如办会、办文、任务下发等功能需要进一步开发完善，勤务报备、智慧警保等模块也需要进一步融合。为此，拟搭建如东县公安局警务协同平台，进一步提升新质公安战斗力。

2.建设目标

本项目建设目标主要有以下几点：一是建成高拓展性基础应用平台。通过从底层使用“容器式”、“模块化”技术，研发统一门户，统一用户、统一鉴权、统一角色基础架构，支持后续新增应用服务可轻量化部署上线，实现平台的高拓展性、延伸性；二是建成如东公安主应用工作平台。对市局以及县局自有的各类数据消息、通道及平台进行对接，实现深度融合，对缺少的日常警务办公应用模块进行研发，打造分层分级授权应用的主应用平台；三是建成预警、任务、通知的闭环跟踪功能。对于对接的各类预警、任务、通知，按照业务需求进行分发，建立从分发、签收、分发错误驳回、二次分发、反馈、审核、驳回、二次反馈、处置完毕等全链条环节的监测流转功能；四是建成高度警务协同的智能支撑载体。在对重大应急警情案事件处置时，支持一键建群、关键信息一键推送、不同岗位协同作战、线上线下信息互通。

- 具体功能需求

备注：因该平台需要对接多种数据源及其他平台，相对复杂，具体对接详细情况请投标人携带保密承诺书（加盖公章）在2025年11月21日之前至如东县公安局13楼进行咨询，联系人：张先生，联系电话：19850305655。

3.1基础技术架构体系建设

3.1.1微服务架构

基于“容器式”技术架构进行开发，所有子模块以微服务方式进行部署，支持新增模块功能能够简易轻量化快速部署，支持对子模块的上线、下线管理，保障平台的高扩展性、安全性和高效性。供应商应按照项目架构要求提供并部署本项目所依赖得相关操作系统、数据库及其他环境。

3.1.2三端互联架构

本平台需建设网页端、客户端及移动警务终端APP三端应用，三端应用信息同步、互联互通，客户端应与windows7、国产化操作系统兼容。

3.1.3事项审批架构

搭建电子公章、私章信息库，在本项目中所有申请、审核、批复等事项进行流转时，均能够按照业务规范调用公安数字证书输入密码后，自动调用电子公章、私章以及获取当前系统时间，实现审核审批电子化。

3.1.4统一用户角色架构

提供单位管理、人员管理、字典管理、用户管理、角色管理、权限管理等功能，按照各模块具体功能配备多种应用角色，实现用户源头变更应用角色随之变更。支持用户在线申请相关子模块权限，相关业务警种进行在线审核下放权限。

▲提供在线权限申请、在线权限审批、人员管理、角色管理等功能截图材料。

3.1.5统一鉴权能力架构

与零信任体系对接，三端均实现公安数字证书登录，平台内部各类子模块均无需重复登录，挂载的部分自有平台链接实现免密登录。

3.1.6统一应用门户架构

搭建一体化应用门户，本项目中所有子模块，从业务视角进行分类展示，支持民警自定义订阅子模块，在底端展示常用应用。对无法对接的部、省、市平台进行挂链展示。

▲提供网页端、客户端及移动端门户功能截图。

3.1.7统一查询窗口架构

对接现有3个平台数据接口，在应用顶部设计综合搜索框，实现市、县内数据资源通过传参一键调用展示。

3.2消息中心子模块

3.2.1消息对接

实现3个已有平台以及该项目需求中所有消息、指令、通知、模型预警、任务（以下统称消息）的数据对接，同时需保证数据实时性、完整性，反馈信息支持自动回流到相关对接平台，防止二次反馈。当有新增的对接类别时，能够可扩展快速对接。

3.2.2消息分发

搭建消息分发模块，支持高自由度定制、自定义编辑各类型消息的分发规则，托拉拽式自定义配置每类消息的业务逻辑图。3.2.1内容对接数据中原则上对于有明确接收民警信息的，分发至具体接收民警，无具体接收民警但存在所属辖区的则分发至所属辖区，无对应接收民警及辖区的由相关警种手动进行辨别分发。支持根据消息种类自定义设定分发规则，并且对已实行的分发模式进行更改。同时应能够监测消息异常告警功能。

▲提供消息分发自定义配置、业务逻辑图配置功能截图。

3.2.3消息跟踪闭环

在消息分发前，支持责任警种部门对消息的重要程度进行评估，确定消息反馈种类（含提示类和反馈类两种）。提示类仅需进行签收，无需进行后续反馈及跟踪监测。反馈类消息需包含消息详情、签收、分发错误驳回、二次分发、反馈（支持阶段性反馈）、审核、反馈驳回、处置结束等节点，并进行全链条跟踪监测，各节点情况以时间轴进行展示。

▲提供消息详情、签收、分发错误驳回、二次分发、反馈（支持阶段性反馈）、审核、反馈驳回、处置结束、全链条时间轴等功能截图。

3.3任务、通知发布子模块

支持通知通报和日常性工作任务的发布，需包含标题、日期、发布内容（支持排版）、发布单位、承办人、签发人、接收人员及单位自定义选择、附件上传（支持常规格式）等基础编辑内容模块。支持承办人线上流转、签发人线上审核功能，同步支持签收反馈功能。

▲提供任务发布、签收、流转、审核功能等功能截图。

3.4警务协同子模块

3.4.1协同任务发起

分为紧急协同和普通协同两大类型。紧急协同分为6类专项协同任务，实现发起部门自定义编辑协同内容、一键组建群聊、未入群人员电话呼叫、入群人员群内即时通讯、附件上传等实战子功能。普通协同任务可小范围建群解决非紧急警务事项。

▲提供协同任务发起、群内即时通讯功能截图。

3.4.2 AI赋能

群内可调用机器人服务，辅助参战民警随时调用人员基本信息等20类警务资源数据，同时支持大数据智能AI分析，自动归档形成初步案事件分析报告。

3.4.3研判画布

基于PGIS地图为底板，可调取8类警务轨迹类数据上图，同时支持民警在画布上自定义添加轨迹，在图上清晰展示轨迹情况，便于后续侦查。

▲提供研判画布、轨迹上图功能截图。

3.4.4合成作战

将现有合成侦查平台进行整合，各中心、警种部门及基层所队间支持流转协办单、请求单、线索交办单，各类流转反馈进程呈节点式展示。

3.4.5即时通信个性化功能

支持发布公告、上传各类型文件、个性化搜索警情案件、自定义入群组别、自动发送处置预案、自定义打标签等功能。

▲提供即时通信个性化功能各项需求的功能截图。

3.5警务工作预约子模块

3.5.1入办案区预约

支持对县局办案中心即将入区人员进行背景审查，同时可对询（讯）问室进行预约审查提请，办案区管理员可审核并分配空余询问室。

3.5.2下社区预约

社区民警可对近一周内的下社区时间进行预约，可选为当前时间之后，以半天进行划分。支持与县局执法记录仪进行对接，该模块管理员可以回溯查看下社区视频，方便抽查。

3.5.3案件审核预约

案侦民警可根据时间选择空闲的法制大队审核民警进行案件审核在线预约，可选为当前时间之后，以小时进行划分，审核民警可以在线进行预约确认，已预约确认时段不可选。

3.6会务管理子模块

包含会议申请、会议发布、会议待办、会议已办、会议室申请、会议列表、日程安排等。相关单位有召开会议需求的，可以在线发起预约申请（包括主题、时间、地点、参加对象等要素），待办公室在线审核同意后，自行组织承办。其中，关于会议室地点的确定，申请部门进入预约板块后，可查看当日会议室在用情况，根据需要在空余会议室中选择即可。管理员可以对会议室空闲情况进行干预，释放空闲房间。需展示各会议室基本情况（有无大屏、电视机、座位数等情况），支持管理员调整已预约的会议室。承办单位可根据实际参会单位进行消息分发，参会单位在平台内签收确认，支持报送参会对象功能。

▲提供会务管理、会议申请、在线审核、会议列表等功能截图。

3.7办公办文子模块

3.7.1发文管理

县局发文、科室发文时，支持在平台新增发文事项，填报文件标题、承办单位、承办人等基本信息，并上传文档，在线逐级流转至办公室、法制等部门审核，提交局领导签发。

3.7.2办文管理

分为待办公文、在办公文、办结公文、待阅公文、已阅公文几个标签页，形成公文库，支持办公室在标签页内进行新增、上传、流转公文，相关警种可以传阅、批示公文，接收科室可以签收、反馈，对已办结公文支持归档功能。

3.8交办督办子模块

3.8.1立项交办

列入交办督办的事项，由办公室编辑《工作交办单》（固定格式，支持一键获取），在线流转至县局主要领导审核后，分发至主办（协办）部门负责人及相关领办（协办）局领导。

3.8.2定期反馈

承办部门在平台进行签收《工作交办单》，并在线编辑《承办计划》、《反馈情况》（固定格式，支持一键获取），依次在线流转至领办局领导、主要领导在线审核。

3.8.3催办督办

支持办公室在线编辑《催办单》、《督办单》（固定格式，支持一键获取），分发至相关承办部门，承办部门定期进行在线反馈，在线流转至办公室、局领导进行审批。

3.8.4闭环销号归档

由承办部门在线编辑《交办督办工作销号单》（固定格式，支持一键获取）在线提交领办（协办）局领导、办公室、主要领导批准销号，对已销号的各类单据按照日期顺序进行归档，方便备查。

▲提供在线交办、定期反馈、催办督办、闭环销号等功能截图。

3.9盯警子模块

3.9.1警情问题数据治理

以警情数据为基础展示页面，支持对警情中的问题数据进行在线录入，问题类型通过下拉菜单方式可勾选，输录完毕后，处警单位平台即收到指令可立即签收并进行整改，整改完毕后该条数据即已完成状态，支持当日或阶段时间内发布的所有问题数据自动导成EXCEL表格，以便整理通报。

3.9.2警情赋能

以报警信息为基础展示页面，围绕报警情况进行全息背景审查，并将审查结果以标签式展示在应用窗口，根据标签情况个性化推送执法指引。同时，支持围绕一人多警、一地多警、一事多警为分析维度，搭建模型是否存在重复警情的可能，同步进行重复警情标签及历史重复警情详情展示，并对不符合调解的警情进行风险提示。

▲提供标签展示、重复警情详情、风险提示等功能截图。

3.10盯案子模块

支持对在办未破刑事案件进行盯案，各警种部门可对案件线索进行在线补充，分管领导和侦查中心可进行侦查方向工作部署，办案单位可进行查看并阶段性反馈。

3.11专班统筹子模块

对于县局成立的各类专班，以专班组群形式进行组织推进，同时支持自定义编辑专班人员组织架构图，自定义发布专班近期任务、通报、交办等事项，包含上级相关文件、组织部署、工作动态、指令交办等。

3.12智慧警保子模块

3.12.1在线申报

对日常工作中，各部门需要营房维修、公务用车、工作餐申报、政府采购等类型的情况，研发智慧警保模块，在该模块进行在线申报登记，按照规定流程进行在线审核、自动归档。

3.12.2已有模块整合

将现有的物资申领、工资查询、惠警平台等整合进项目。

3.13智慧交通子模块

3.13.1交通数据对接服务

全量对接相关交通数据落地，作为智慧交通可视化展示及模型搭建基础数据源。

3.13.2无人机智能勘察模块

本模块需配备2套无人机智能勘察软硬件，用于重大紧急事件、交通事故的现场勘查。

⑴照片校正：自动校正拍摄产生的畸变，满足对精度的要求。

⑵基准设置：可根据现场路况及交通事故发生的实际情况，提供多个基准点及基准线，方便标注。

⑶比例换算：根据实际测量距离进行图片比例换算，将图片按照比例修改真实距离，可实现无参照标尺测绘。实现了自动获取高度快速换算比例。

⑷元素标记：使用标牌标记对应散落物、痕迹、着地点及轮胎点等不易观察事故元素，以方便使用人员对事故点的准确测量

⑸实景图：可根据需要，生成实景图。可根据实景图添加对应事故元素（车、人等）描画道路元素，添加完成对应元素后自动生成比例图。通过手持终端与飞行器两端的连接，下载出所需要的图片，通过选取照片，把需要进行后期处理的照片，导入软件之中，通过软件的系统自主运算，得到适配过的图片，就可以进行绘制道路、元素放置、数据测量、打印等多个步骤。支持精准校正功能、事故元素绘制功能、测量功能、画路功能、车型确定功能、预览功能、相关文书制作、打印界面信息功能。

⑹自动识别路面标尺，减少手动选取造成的数据精准度误差。

⑺图形输入：道路、绿化带、护栏等图符可以手绘识别，也可以直接调用，适应使用者不同习惯，使用方便快捷。支持任意形状分道线、痕迹和手绘道路等。

⑻自定义图符：系统带有自定义图符功能，完全能够适应不同区域的绘图要求。

⑼绘图定位：支持多种绘图定位方式，如：三角、直角、混合等。

⑽稳定保障：程序稳定可靠，一旦异常退出，重进即可，自动保存恢复。

⑾绘图软件能够实现事故现场实景图一键转换成比例图。

⑿文书制作：需配套有勘察笔录、询问笔录、讯问笔录、交通事故认定证书等制作模块；打印模版所见即所得，速度快、操作方便、快捷、便于学习；配套有多种打印模版，如横版、竖版、网格版、横版+网格、竖版+网格等。

⒀打印：配置打印机；支持彩色打印 ；产品尺寸364×186×69mm；产品重量约2.1kg；电源：AC200-240V；可供勘查人员现场完成打印工作。

⒁设备集成：设备可以放铝制箱子中，箱子可提供高强度维护，方便携带。

⒂电子签名、指纹录入：支持电子签名和指纹录入，在事故处理结束以后当事人可现场在平板本上电子签名，并能够通过指纹录入仪采集当事人指纹同时上传录入平板本中保存，直接打印，节约双方时间。

⒃配套无人机：最大上升速度：10 米/秒、最大下降速度：10 米/秒、最大水平飞行速度：海平面高度，无风环境：21 米/秒、海平面高度，6 米/秒顺风环境，无人机飞行方向与风向一致：27 米/秒。最大起飞海拔高度6000 米。最长飞行时间45 分钟。最长悬停时间41 分钟。最大续航里程32 公里。同步配备充电器。

影像传感器广角相机：1 英寸 CMOS，有效像素 ≥5000 万、中长焦相机：1/1.3 英寸 CMOS，有效像素 ≥4800 万。镜头：广角相机、视角：84°。

⒄配套智能平板：国产品牌平板，屏幕尺寸≥11.5英寸，支持前置拍摄功能：延时摄影、水印、自拍镜像、声控拍照、定时拍照；后置拍摄功能：延时摄影、全景模式、水印、文档矫正、声控拍照、定时拍照。需配备手写笔，手写笔参数：重量约14g、长度约160mm、压感级别4096级、延迟时间低至20ms、充电方式为无线充电，满电待机≥10天。

⒅人员培训。需对相关应用人员进行现场培训。

3.14警务报备子模块

整合现有警务人员报备系统，支持出差、请假及出县报备的在线申请、在线审批、在线打印报销单，同时应与值班备勤数据联动，在展示值班备勤人员时自动剔除已报备人员。

3.15值班备勤子模块

参考县局当前值班表，支持自定义维护各单位值班备勤情况，由单位内勤负责录入，在每月25日发出维护消息提醒。支持一键展示当天值班备勤人员，支持自定义调班。

3.16机器人查询

（1）研判机器人。由需求部门发起，由机器人自动调用证书、平台资源，实现部、省等8类高等级平台的研判结果自动查询反馈。

（2）智能问答机器人。搭建公安法律、文稿、应急处突等知识库，支持自定义添加知识库内容，逐步训练功能强大的智能问答机器人。

（3）报告生成机器人。自动提取警情、案件、矛盾纠纷、巡防等数据，依托派出所综合指挥室每日质态监测报告模板，实现报告一键生成。

▲提供机器人自动查询、结果反馈、智能问答、报告生成等机器人功能截图。

3.17任务统计子模块

对指令类消息、模型类预警消息、交办督办、协同任务等模块的签收、反馈、办结情况进行数据统计及可视化展示。

3.18模型对接子模块

将县局自建模型按照分权分级分类在一体化平台内进行预警、签收、反馈，实现核查落地闭环。

3.19共享文档子模块

支持用户在平台内新增共享文档，并可设置可编辑权限的用户范围，多用户在线编辑excel表格，支持导出功能，用于汇总统计各类上报数据。

3.20人员驻场服务

项目建设阶段需要1名项目经理现场驻场，统筹沟通协调建设任务。提供运维人员1人1年驻场服务（计算机或相关专业本科以上学历，具备信息化项目建设、开发、运维经验）。

3.21数据、平台对接调用服务

在本文件3.1.7、3.12.2、3.13.1、3.2.1、3.4.3章节中提到的相关具体对接数据、平台、调用接口等资源（具体资源目录详细请携带保密承诺书到如东县公安局13楼进行咨询），项目承建单位需要承诺完成资源对接工作，并承担资源对接产生的一切费用。（投标时提供承诺函）

3.22硬件设备需求

| 序号 | 名称 | 数量 | 单位 | 服务、参数要求 | 交付时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 系统应用服务器 | 2 | 台 | 1.机架式服务器：2U机架式服务器，国产自研品牌，适用于通用机房，支持标准机柜。 2.CPU：配置≥2颗国产海光7000系列CPU,单颗CPU核心数≥32核,单颗CPU主频≥2.0GHz，线程≥64，支持超线程。 3.内存：配置≥128G 3200MHz DDR4，支持双通道。支持32个内存插槽（提供官网截图或产品彩页）。 4.硬盘：配置≥2块1.2TB 10K Enterprise SAS 12Gbps硬盘，硬盘托架具备Raid重建时不可移出硬盘提示指示灯。前置：支持12块3.5 /2.5英寸硬盘或24块2.5英寸硬盘或25块2.5英寸硬盘。 内置：支持4块3.5英寸硬盘（仅12盘位进行支持），支持2块M.2 SSD硬盘。 后置：最大支持4块2.5英寸硬盘及2块3.5英寸硬盘。 5.网卡：≥2万兆光口（满配万兆光模块），主板集成≥2个千兆以太网RJ45接口，采用国产网络芯片。 6.存储控制器：支持RAID 0/1/5/6/10等，配置与服务器同品牌磁盘阵列RAID卡，缓存≥2GB。 7.I/O扩展：最大支持≥10个标准PCIe 插槽，非存储、网络等设备专用插槽。 8.接口：支持4个USB接口，2个VGA接口，1个串口。 9.电源：配置冗余热插拔电源。 10.维护：根据所有监控部件发生故障的概率，确定服务器的整体健康值，基于整体健康值与当前故障预设值确定服务器的状态，避免服务器运行过程中出现服务中断或数据丢失，提高服务器的计算能力，降低对服务器的存储资源和能源的消耗。 11.质保：提供5年质保、5年硬盘不返还。 | 签订合同后十个工作日内 |
| 2 | 数据库服务器 | 2 | 台 | 1.机架式服务器：2U机架式服务器，国产自研品牌，适用于通用机房，支持标准机柜。 2.CPU：配置≥2颗国产海光7000系列CPU,单颗CPU核心数≥32核,单颗CPU主频≥2.0GHz，线程≥64，支持超线程。 3.内存：配置≥128G 3200MHz DDR4，支持双通道。支持32个内存插槽（提供官网截图或产品彩页）。 4.硬盘：配置≥3块4TB 7.2K 6Gbps硬盘，硬盘托架具备Raid重建时不可移出硬盘提示指示灯。前置：支持12块3.5 /2.5英寸硬盘或24块2.5英寸硬盘或25块2.5英寸硬盘。 内置：支持4块3.5英寸硬盘（仅12盘位进行支持），支持2块M.2 SSD硬盘。 后置：最大支持4块2.5英寸硬盘及2块3.5英寸硬盘。 5.网卡：≥2万兆光口（满配万兆光模块），主板集成≥2个千兆以太网RJ45接口，采用国产网络芯片。 6.存储控制器：支持RAID 0/1/5/6/10等，配置与服务器同品牌磁盘阵列RAID卡，缓存≥2GB。 7.I/O扩展：最大支持≥10个标准PCIe 插槽，非存储、网络等设备专用插槽。 8.接口：支持4个USB接口，2个VGA接口，1个串口。 9.电源：配置冗余热插拔电源。 10.维护：根据所有监控部件发生故障的概率，确定服务器的整体健康值，基于整体健康值与当前故障预设值确定服务器的状态，避免服务器运行过程中出现服务中断或数据丢失，提高服务器的计算能力，降低对服务器的存储资源和能源的消耗。 11.质保：提供5年质保、5年硬盘不返还。 | 签订合同后十个工作日内 |

- 采购标的需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等要求；

1、部署要求：本项目移动端APP需部署在警务移动专网，其余所有应用均应部署在公安信息网。

2、安全保密要求：成交供应商所有参与项目人员必须签署保密协议，严格遵守公安各项数据安全规定，成交供应商不得私自存储、拷贝任何警务数据。

3、备份冗余要求：该项目所有部署程序、存储文件需要做定期备份，确保在出现运行故障后能够通过备份数据在3个小时内恢复。

4、系统日志要求：该项目所有用户操作均能实现操作时间、操作IP、操作事项等基本日志的汇聚收集及查询。

（三）采购标的的数量、采购项目交付或者实施的时间和地点（货物类项目采购清单中必须列明主要标的、强制节能产品）；

1、项目采购清单

| 序号 | 名称 | 数量 | 单位 | 产品类型 | 地点 | 交付 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 如东县公安局警务协同 平台（含网页端、客户端、移动警务端） | 1 | 套 | 技术开发服务 | 如东县公安局 | 120个工作日 |
| 2 | 系统应用服务器 | 2 | 台 | 设备 | 如东县公安局 | 签订合同后十个工作日内 |
| 3 | 数据库服务器 | 2 | 台 | 设备 | 如东县公安局 | 签订合同后十个工作日内 |
| 4 | 无人机智能勘察模块（含勘察软件及无人机、平板、手写笔、便携式打印机） | 2 | 套 | 软件/设备 | 如东县公安局 | 120个工作日 |
| 5 | 驻场服务 | 1 | 人 | 人员 | 如东县公安局 | 项目验收后1年现场驻场服务 |

2、实施的地点：如东县公安局

3、合同履行期限：从合同签订之日起，120个工作日内完成架构组建、数据对接、系统开发、硬件集成对接、调试并上线运行。

（四）采购标的需满足的服务标准、期限、效率等要求；

1、免费质保期:本项目硬件免费质保期、软件免费运维服务期均为5年，质保期自项目验收完成之日起开始计算。在质保期内，成交供应商应严格按照以下服务要求，为采购人提供全面且优质的质保服务。

涵盖范围：本次采购需求文件内的所有硬件设备、软件，均在质保服务范围内。

部件更换：质保期内，一旦硬件设备的部件出现故障（如服务器硬盘、交换机板卡等），成交供应商需免费进行更换（如更换硬盘则被更换得原有硬盘不返还），且所更换部件必须为原厂全新部件，以确保设备性能与质量。保证在设备出现故障时，能在 3 小时内完成备机替换工作，恢复业务正常运行，最大限度减少因设备故障对采购人业务造成的影响。

人工费用：成交供应商承诺，在质保期内，针对硬件设备、软件的维修服务，免收上门服务费、检测费以及工时费，包括节假日的紧急服务，确保采购人在任何时间遇到硬件、软件故障问题，都无需额外支付人工相关费用。​

定期巡检与维护：成交供应商应每 [2] 个月安排专业技术人员对硬件设备、软件进行一次全面巡检，检查设备及平台运行状态、性能指标等，及时发现潜在问题并采取预防性措施，确保稳定运行。每次巡检完成后，需向采购人提交详细的巡检报告，内容包括设备运行情况、软件运行情况、发现的问题及处理建议等。​

故障响应与解决：采购人在质保期内发现硬件设备故障并向成交供应商报修后，成交供应商应在接到报修通知的 [0.5] 小时内做出响应，通过电话、远程协助等方式初步判断故障原因。若需现场处理，成交供应商技术人员应在 [4] 小时内到达采购人指定现场（不可抗力因素除外），并在到达现场后的 [2] 小时内完成故障诊断，给出具体的解决方案及预计修复时间。对于一般故障，应在 [2] 个工作日内完成修复；对于复杂故障，需与采购人协商确定合理的修复时间，但最长不超过 [4] 个工作日。​

功能维护与优化：运维服务期内，成交供应商应确保本项目需求中各项软件功能及所依赖得所有软件环境正常运行，对因软件运行中出现的异常、错误等问题，进行免费修复与完善。同时，根据采购人提出的合理需求及业务变化，对软件进行必要的优化与调整，确保软件持续满足采购人的业务使用要求。优化调整工作需在双方协商确定的时间内完成，一般情况下，小型功能优化应在 [1] 个工作日内完成，中型功能优化应在 [1] 周内完成，大型功能优化应在 [1] 个月内完成。​

- 免费升级与更新：成交供应商应及时为采购人提供软件的升级版本及更新补丁，包括但不限于功能升级、性能提升、安全漏洞修复等方面的更新。升级与更新服务应在新版本或补丁发布后的 [1] 周内完成部署，确保采购人使用的软件始终处于最新且安全稳定的状态。在进行软件升级与更新前，成交供应商需提前向采购人提交详细的升级说明及操作指南，包括升级内容、可能对现有业务造成的影响及应对措施等，待采购人确认后方可实施。

- 技术支持：成交供应商应通过电话、邮件、远程协助等方式，为采购人提供 7×24 小时的技术支持服务，解答采购人在软件使用过程中遇到的各类问题。对于采购人提出的紧急问题，应在 [4] 小时内响应并提供解决方案；对于一般问题，应在 [2] 个工作日内给予回复及解决。

- 培训服务：质保期内，成交供应商应为采购人提供 [2] 次免费的软件使用培训服务，根据采购人需求，安排专业培训人员到采购人指定地点进行现场培训，或通过在线直播等方式进行远程培训，培训内容包括软件功能介绍、操作流程讲解、常见问题处理等，确保采购人相关人员能够熟练掌握软件的使用方法。​

- 数据安全与备份：成交供应商应采取有效措施确保采购人软件系统中的数据安全，防止数据泄露、丢失或损坏。在质保期内，定期对软件系统中的数据进行备份，备份频率为每周 [1] 次全量备份，每日 [1] 次增量备份。同时，制定完善的数据恢复预案，确保在数据出现异常时，能够在最短时间内恢复数据，保障采购人业务的连续性。数据备份文件应存储在安全可靠的介质中，并定期进行数据恢复测试，以验证备份数据的可用性。​

（五）采购标的的验收标准、方法、时间；（收到验收申请后7个工作日内采购人组织验收）

成交供应商必须保证完成所有功能点建设和上线运行工作，符合用户使用需求，达到验收条件，并经如东县公安局在建软件系统效能评估后，方可进行验收。

系统上线运行2个月后，无异常情况采购人组织验收。

成交供应商在项目验收前要按照如东县公安局有关项目验收的要求，提供项目验收所需要的全部技术文档。技术文档应包括但不限于：

（1）《技术验收报告》

（2）《设计方案》

（3）《建设工作报告》

（4）《技术报告》

（5）《效益分析报告》

（6）《测试报告》

（7）《操作手册》

（8）《竣工报告》

（9）《用户报告》

成交供应商在开发完成后要按照如东县公安局有关项目验收的要求，对本项目中所涉及的软件功能须提交所有的软件安装包，及其配套的程序文档。

（六）采购标的的其他技术、服务等要求（增加商品包装、快递包装的相关要求）；

1、商品包装环保要求：应当按《关于印发〈商品包装政府采购需求标准(试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准(试行)〉的通知》 (财办库〔2020〕123号)文件执行。

（1）商品包装层数不得超过 3 层，空隙率不大于 40%；

（2）商品包装尽可能使用单一材质的包装材料，如因功能需求必需使用不同材质，不同材质间应便于分离；

（3）商品包装中铅、汞、镉、六价铬的总含量应不大于100mg/kg；

（4）商品包装印刷使用的油墨中挥发性有机化合物(VOCs)含量应不大于 5%（以重量计）；

（5）塑料材质商品包装上呈现的印刷颜色不得超过 6 色；

（6）纸质商品包装应使用 75%以上的可再生纤维原料生产；

（7）木质商品包装的原料应来源于可持续性森林。

2、快递包装环保要求：

（1）快递包装中重金属（铅、汞、镉、六价铬）总量应不大于 100mg/kg；

（2）快递包装印刷使用的油墨中不应添加邻苯二甲酸酯，其挥发性有机化合物(VOCs)含量应不大于5%（以重量计）；

（3）快递包装中使用纸基材的包装材料，纸基材中的有机氯的含量应不大于 150 mg/kg；

（4）快递包装中使用塑料基材的包装材料不得使用邻苯二甲酸二异壬酯、邻苯二甲酸二正辛酯、邻苯二甲酸二(2-乙基)己酯、邻苯二甲酸二异癸酯、邻苯二甲酸丁基苄基酯、邻苯二甲酸二丁酯等作为增塑剂；

（5）快递中使用的塑料包装袋不得使用聚氯乙烯作为原料，且原料应为单一材质制成，生物分解率大于60%；

（6）快递中使用的充气类填充物不得使用聚氯乙烯作为 原料，且原料为单一材质制成，生物分解率大于60%；

（7）快递中使用的集装袋应为单一材质制成，其重复使用次数应不小于 80 次；

（8）快递中应使用幅宽不大于45mm 的生物降解胶带；

（9）快递包装中不得使用溶剂型胶粘剂；

（10）快递应使用电子面单；

（11）直接使用商品包装作为快递包装的商品，其商品包装满足《商品包装政府采购需求标准（试行）》即可；

（12）快递包装产品质量和封装方式应符合相关国家或行业标准技术指标要求。

3、绿色数据中心

4、低挥发性有机化合物产品：本项目中如有涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，属于强制性标准的，供应商应当执行国家和我省VOCs含量限制标准。在通用类货物、家具、印刷、公务车辆维修等采购项目中，供应商应优先使用低挥发性原辅材料，将使用低VOCs含量的涂料、胶黏剂等纳入合同条款。

5、节能环保产品：依据财政部、发展改革委发布的《节能产品政府采购品目清单》，本项目中有政府强制采购节能产品的（属于清单中打★品目的），只能选择具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的产品进行报价，认证机构详见市场监管总局发布的《参与实施政府采购节能产品认证机构名录》和《参与实施政府采购环境标志产品认证机构名录》。

6、绿色低碳管理目标和服务要求：在物业、合同能源管理等服务类采购项目需求中，要强化绿色低碳管理目标和服务要求，促进绿色产品和服务推广应用。

7、采购的货物或者服务属信创产品目录内容内的，须遵照信创产品要求提供货物或服务；

8、知识产权：

8.1 成交供应商应保证采购人在使用、接受本合同货物（包含与货物相关的服务）或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由成交供应商负全部责任。

8.2在不影响本项目有关知识产权许可及转让的约定的前提下，在本项目合同生效时已经存在并为各方合法拥有或使用的所有技术或资料、信息的知识产权和所有权，仍应属于其各自的原权利人所有或享有。

8.3成交供应商保证拥有由其提供给采购人的所有软件的合法使用权，并且已获得进行许可的正当授权及其有权将软件许可及其相关材料授权/转让给采购人。采购人可独立对本项目软件产品进行后续开发，不受版权限制。成交供应商承诺并保证采购人除本项目的付款义务外无需支付任何其它的许可使用费，以非独家的、永久的、全球的、不可撤销的方式使用本项目软件产品。

8.4成交供应商保证其提供的软件产品未侵犯第三人之著作权、商标权、专利权等知识产权，不会侵犯任何第三人的商业秘密或对任何第三人构成不正当竞争，如因此与第三人形成争议、诉讼或仲裁案件，由成交供应商承担全部责任，并负责赔偿采购人由此而遭受的全部损失。同时成交供应商需提供全力支持防止因上述侵权给采购人带来的直接和预期的损失，包括但不限于提供采购人继续使用本项目的软件而需取得的第三方授权、修改本项目软件使其至少在功能上可以替代原技术、提供功能上相等的使采购人可以达到原合同目的的其他软件，并承担因此而产生的所有的费用。

8.5 成交供应商对软件系统客户化前的标准版软件产品拥有著作权，但对于在本合同履行期间可能使用到的采购人或者第三方所拥有的技术或相关信息的知识产权，成交供应商授权采购人在本项目范围内使用。采购人对本项目合同履行期间产生的成果（包括客户化开发所取得的全部工作成果以及实施过程中所产生的所有技术文件）拥有知识产权、所有权及相应的利益。成交供应商不对本项目的成果具有任何知识产权和申请知识产权的权利，采购人享有署名权在内的全部知识产权及申请知识产权的权利。

（七） 付款方式：

合同签订生效后的15个自然日内，支付合同金额 30% 的预付款。采购人应在收到发票后10个工作日内将资金支付到成交供应商账户。

成交供应商完成系统开发工作后，应向采购人提交系统验收申请及完整的验收资料。才采购人在接到申请后，组织双方技术人员依据本合同约定的技术标准和功能要求进行验收。验收若不合格，成交供应商需在采购人根据改进的内容确定的时间内完成整改，重新申请验收。验收合格后成交供应商凭验收报告支付至合同金额的90%。

系统验收合格之日起，进入为期5年的免费运维服务期。免费运维服务期满，成交供应商无质量及售后问题责任，采购人结清合同金额的尾款。

（八）履约保证金：

本项目成交后的履约保证金为项目成交价的10%，成交供应商的履约保证金须在成交通知书发出之日起至合同签订前汇入采购单位账户（应当以数字人民币、支票、汇票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交），成交供应商凭成交通知书与采购单位签订合同。超期或未有协商，则视为自动放弃成交资格。

（九）本项目不接受进口产品参与。

（十）安全责任

成交供应商在本项目施工、安装、调试等过程中必须严格遵守相关的法规、规范和现场施工的规定，督促施工人员规范操作，采取严格有力的安全防护措施，做好安全防护工作，确保相关人员人身安全。成交供应商要使用专业人员、专业工具。本项目一切安全责任均由成交供应商负责，采购人不承担任何责任。

# 第五章  评审方法与评审标准

### 一、评审方法：

采用综合评分法，经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。

评标结果按评审后总得分由高到低顺序排列，确定成交候选人名单并按顺序确定成交供应商。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。

二、政府采购政策功能落实

1、小微型企业价格扣除

（1）本项目对小型和微型企业提供的服务给予10%的扣除价格，用扣除后的价格参与评审。

（2）供应商需按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46 号）的规定提供相应的《中小企业声明函》。

（3）企业标准请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）文件规定自行填写。

2、残疾人福利单位价格扣除

（1）本项目对残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）残疾人福利单位需按照磋商文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。

（3）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

3、监狱和戒毒企业价格扣除

（1）本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。供应商如不提供上述证明文件，价格将不做相应扣除。

（3）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）。

4、残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

5、如本项目同意联合体参加磋商或同意分包履行合同的，大中型企业与小微企业（残疾人福利单位、监狱企业）组成联合体或者大中型企业向一家或多家小微企业（残疾人福利单位、监狱企业）分包的，对联合协议或者分包意向协议约定小微企业合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予4%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

6、联合体各方均为小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的，联合体享受10%价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

7、专门面向中小企业采购的项目或者采购包，不再执行价格评审优惠的扶持政策。

8、根据《江苏省政府采购信用管理暂行办法》的规定，供应商信用评价结果为三星的扣2分，评价结果为二星的扣3分，评价结果为一星的扣4分。

### 三、评审方法与评审标准

本项目采用综合评分法，磋商小组将按下列评审方法与评审标准进行评分，总分值为100分。

| 序号 | 评分因素 | 评分标准 |  | 分值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格分（20分） | 价格分统一采用低价优先法计算，即满足磋商文件要求且最后报价最低的供应商的价格为磋商基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算： 磋商报价得分=（磋商基准价/最后磋商报价）×价格权值×100 |  | 20分 |
| 2 | 商务部分 （26分） | 业绩案例 | 投标人提供2022年1月1日以来的与本项目类似业绩案例，案例项目建设内容中需包含公安情指行平台、公安警务协同平台、公安实战赋能平台、公安一体化实战平台、公安大数据赋能平台等类似综合性平台任意一项内容，每提供一份业绩案例计2分，本项最高得6分，不提供不得分。（建设内容相对单一的业绩案例将不予得分） （评审依据：同时提供中标通知书及合同关键页[包括首页、合同内容描述页、合同盖章页]等并加盖投标人公章，否则不计分。） | 6分 |
|  |  | 企业能力 | 1.投标人具有ISO9001质量管理体系认证证书的得1分。需提供原件彩色复印件并加盖投标人公章的扫描件，不提供不得分。 2.投标人具有ISO27001信息安全管理体系认证证书的得1分。需提供原件彩色复印件并加盖投标人公章的扫描件，不提供不得分。 3.投标人具有ISO20000 信息技术服务管理体系认证证书的得1分。需提供原件彩色复印件并加盖投标人公章的扫描件，不提供不得分。 注：提供的上述证书必须在有效期范围内且在全国认证认可信息服务平台查询状态必须是合格状态的截图，并附查询网址。 | 3分 |
|  |  | 履约能力 | 投标人自行组建实施团队，就实施团队打分： 1、投标人承诺于项目建设阶段拟派项目经理1名现场驻场且具有以下证书：信息系统项目管理师（国家计算机技术与软件专业技术资格高级）得4分。 2、投标人承诺于项目建设阶段提供3名现场驻场开发人员的（不含项目经理与技术负责人），得6分。在此基础上，每多一名现场驻场开发人员，得2分，该项最多得10分。 评审依据：未提供承诺函及相关证明的不得分。（提供承诺函[格式自拟]、投标人为项目经理及驻场人员缴纳的2025年1月以来任意一个月的社保证明材料，证明材料缺项或未提供的不得分）。 | 14分 |
|  |  | 节能环保 | - 投标产品属于财政部、国家发改委公布的“节能产品品目清单”范围内的，供应商须在响应文件中提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书复印件的，有1个得0.5分，最多得1分。如投标产品均属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，本项不得分。 2.投标产品属于财政部、生态环境部公布的“环境标志产品品目清单”范围内的，供应商须在响应文件中提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期内的该环保产品认证证书复印件的，有1个得0.5分，最多得1分。 3.依据《江苏省财政厅关于加强政府绿色采购有关事项的通知》（苏财购〔2023〕65号），供应商提供符合推荐性标准的涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的或者在通用类货物、家具、印刷、公务车辆维修等采购项目中，优先使用低挥发性原辅材料的加1分（供应商须在响应文件中提供相应使用低VOCs 含量的有效证明材料，否则不得分）。 | 3分 |
| 3 | 技术部分 （54分） | 总体建设方案 | 供应商根据招标文件中的需求内容编制项目建设方案，方案包含：①项目总体规划（包含但不限于项目背景、需求整理、建设目标、服务内容、服务要求等）；②系统总体技术架构设计（包括但不限于数据架构、网络架构、微服务架构、门户架构、消息链路架构等）；③技术实施路径及解决方案（需对文件中第四章具体建设需求中的22项内容逐一撰写解决方案）；④实施方案（包括但不限于人员配备、分工安排、实施计划安排、交付前测试、培训计划、运维方案等）；⑤安全保障方案（包括但不限于驻场人员培训、数据备份方案、故障解决方案、用户认证方案等）。 其中①②④⑤项能够按照上述要求提供完整、科学、可行、全面方案的，每提供1项得1分，4项全部提供得基础分4分。对于第③项技术实施路径及解决方案，对照本文件第四章具体建设需求中的22个需求内容，每提供一个完整、科学、可行技术实施解决方案的得1分，22个需求内容逐一提供完整、科学、可行技术实施解决方案的，得22分。 | 26分 |
|  |  | 技术响应 | 标注“▲”（重要参数）符号的技术参数，共12项。 加▲项每响应1项得2分；最高得24分，不响应不得分。 评审依据：要求所有标注“▲”符号参数条款提供对应的证明材料，否则不得分（证明材料包括但不限于检测报告、网站截图、产品截图、技术白皮书等，截图要求保留所投软件的产品标识，局部截图或图片不清晰、无法辨认的按不满足论）。 | 24分 |
|  |  | 运维服务 | 供应商根据自身情况提供运行维护方案，运行维护方案内容至少包括：（1）服务承诺；（2）服务体系；（3）服务响应及时性说明；（4）巡检报告或日常问题处理报告。 上述内容中每提供1项得1分，每有一处方案内容存在缺陷或不足的不得分。(本项最多得4分) 注：方案内容存在缺陷或不足是指以下任意一种情形： 方案内容不切合行业实际、不符合国家法规政策；或方案内容生搬硬造，与实际情况不符，存在偏差；或方案内容过于简略；或存在与项目无关的文字内容；或内容不适用项目实际情况；或内容逻辑漏洞或原理错误。 | 4分 |
| 合计 |  |  |  | 100 |

# 第六章  响应文件格式

响  应  文  件

项 目 名 称：

项 目 编 号：

供应商名称 ：（加盖CA电子公章）

日      期 ：

响应文件的组成

### 一、基本目录

1.磋商报价表

2.分项报价表（格式见附件1）

### 二、资格审查内容

1.投标人符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的声明函（格式见附件2）

2.法定代表人身份证明（格式见附件3）、法定代表人的身份证扫描件

3.法人授权书（格式见附件4）、被授权人身份证扫描件

4.磋商响应函（格式见附件5）

5.中小企业声明函（如果本项目专门面向中小微型企业采购，则必须提供。格式见附件6。）

6.残疾人福利性单位声明函（如果本项目专门面向中小微型企业采购，供应商为残疾人福利性单位并提供本单位制造的货物，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物，则必须提供。格式见附件7。）

7.监狱和戒毒企业证明材料（如果本项目专门面向中小微型企业采购，供应商为监狱和戒毒企业的，则必须提供。格式见附件8。）

8.其它需要提交的资格审查证明材料。

三、符合性审查内容

1.技术要求响应及偏离表（格式见附件9）

2.商务要求响应及偏离表（格式见附件10）

3.实质性要求响应及偏离表（格式见附件11），供应商必须对技术要求和商务要求中加斜体下划线的实质性要求做出响应，并按照磋商文件要求提供证明材料，否则做无效响应处理。

四、商务技术分内容

1.商务技术评分标准中须提供的相关得分佐证材料

2.供应商认为需要提交的其他商务技术材料。

五、价格扣除证明文件

1.中小企业声明函（格式见附件6）

2.残疾人福利性单位声明函（格式见附件7）

3.监狱和戒毒企业证明材料（格式见附件8）

附件1

分项报价表（服务类项目）

| 序号 | 名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 | 金额 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| … | …… |  |  |  |  |  |  |
|  | 总报价（人民币：元） |  |  |  |  |  |  |

备注：

1.磋商报价采用总承包方式，供应商的“总报价”应包括采购人需求的服务（包含与服务相关的产品）价格、质量保证费用、培训费用及售后服务费用，项目在指定地点、环境交付、安装、调试、验收所需费用和所有相关税金费用及为完成整个项目所产生的其它所有费用，磋商文件中另有规定的除外。

附件2

投标人符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的声明函

我单位参加________________ （项目名称），_________（项目编号）投标活动。针对《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定做出如下声明：

1.我单位具有独立承担民事责任的能力；

2.我单位具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.我单位具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4.我单位有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5.我单位参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；（1.供应商在参加政府采购活动前三年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动。2.《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条第一款规定的“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定。）

6.我单位满足法律、行政法规规定的其他条件。

承诺人名称（加盖CA电子公章）：

日期：      年    月    日

附件3

法定代表人身份证明

先生/女士： 现任我单位        职务，为法定代表人，特此证明。

身份证号码：

注：提供法定代表人的身份证扫描件（加盖CA电子公章）

附件4

法人授权书

本授权书声明：____________（供应商名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就 ****（项目编号）********项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。

被授权人身份证号码：

被授权人联系电话：（手机）

授权单位名称：（加盖CA电子公章）

单位地址：

日期：

注：提供被授权人身份证扫描件（加盖CA电子公章）

附件5

磋商响应函

致：如东县公共资源交易中心

根据贵方的********（项目编号）磋商文件，正式授权下述被授权人______(姓名)代表我方______________（供应商的名称），全权处理本次项目磋商的有关事宜。

据此函，被授权人__________（姓名）兹宣布同意如下：

1.按磋商文件规定的各项要求，向买方提供所需货物、服务（包含与货物相关的服务及与服务相关的货物）。

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的供应商。

3.我们已详细审核全部磋商文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我们同意从规定的开标日期起遵循本响应文件，并在规定的磋商有效期期满之前均具有约束力。

5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与磋商有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6.一旦我方成交,我方将根据磋商文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在磋商文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

7.我方与本磋商有关的正式通讯地址为：

地          址：

邮          编：

电          话：

传          真：

供应商开户行：

账          号：

日           期：________年____月____日

附件6

中小企业声明函（服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于 （采购文件中明确的所属行业） 行业；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员       人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（□中型企业 □小型企业 □微型企业）；

2.（标的名称），属于 （采购文件中明确的所属行业） 行业；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（□中型企业 □小型企业 □微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商全称（加盖CA电子公章）：

日  期：

备注：

1、如项目类型为“服务”，请按照此格式填写。

2、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

3、专门面向中小微型企业采购的项目，供应商如不提供此声明函，则不能通过资格审查；非专门面向中小微型企业采购的项目，供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。

4、供应商自行勾选承接企业的企业规模类型。

5、成交供应商的《中小企业声明函》将随成交结果同时公告。供应商按照本办法规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

附件7

残疾人福利性单位声明函（服务）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加********单位的采购文件编号为********的********项目采购活动由本单位提供服务。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

备注：

1、如项目类型为“服务”，请按照此格式填写。

2、专门面向中小微型企业采购的项目，供应商为残疾人福利性单位并提供服务的必须提供此声明函，否则将不能通过资格审查。

3、 非专门面向中小微型企业采购的项目，供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。

4、成交供应商为残疾人福利性单位的，此声明函将随成交结果同时公告，接受社会监督。

供应商全称（加盖CA电子公章）：

日  期：

#### 附件8

#### 监狱和戒毒企业证明材料

#### （格式自拟）

根据《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号），监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的，供应商属于监狱企业的证明文件。

备注：

1、专门面向中小微型企业采购的项目，供应商如不提供证明材料，则不能通过资格审查；非专门面向中小微型企业采购的项目，供应商如不提供证明材料，价格将不做相应扣除。

2、成交供应商为监狱和戒毒企业的，此证明材料将随成交结果同时公告，接受社会监督。供应商提供证明材料内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

附件9

技术要求响应及偏离表

（由供应商据实填写，表格不够自行添加）

| 序号 | 货物或服务名称 | 磋商文件要求的技术要求 | 响应文件响应情况 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| … | …… |  |  |  |

附件9-1  证明材料1，证明材料2，……

备注：

1. 供应商提交的响应文件中与磋商文件第四章“采购需求”中的技术要求（未加斜体下划线的非实质性内容）如有偏离的，应逐条填列在偏离表中。如果磋商文件要求提供证明材料，供应商需将证明材料列于该表之下。

2.“偏离说明”一栏选择“正偏离”、“无偏离”、“负偏离”进行填写。未填写的内容视为完全响应本磋商文件要求。正偏离、无偏离的确认和负偏离是否响应磋商文件，由磋商小组认定。

附件10

商务要求响应及偏离表

（由供应商据实填写，表格不够自行添加）

| 序号 | 货物或服务名称 | 磋商文件要求的商务条款 | 响应文件响应情况 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| … | …… |  |  |  |

附件10-1  证明材料1，证明材料2，……

备注：

1. 供应商提交的响应文件中与磋商文件第四章“采购需求”中的商务要求（未加斜体下划线的非实质性内容）如有偏离的，应逐条填列在偏离表中。如果磋商文件要求提供证明材料，供应商需将证明材料列于该表之下。

2.“偏离说明”一栏选择“正偏离”、“无偏离”、“负偏离”进行填写。未填写的内容视为完全响应本磋商文件要求。正偏离、无偏离的确认和负偏离是否响应磋商文件，由磋商小组认定。

附件11

实质性要求响应及偏离表

| 序号 | 磋商文件技术要求和商务要求中的实质性要求（加斜体下划线内容） | 响应情况 | 正偏离、无偏离、负偏离 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| … | …… |  |  |

附件11-1 证明材料1，证明材料2，……

备注：

1.供应商必须对技术要求和商务要求中的实质性要求（加斜体下划线内容）做出明确响应，未填写的内容视为完全响应本采购文件实质性要求。

2.如果采购文件要求提供证明材料，供应商必须将证明材料列于该表之下，否则作无效响应处理。

附件12

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：                             邮编：

联系人：                      联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：                         邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：                         包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

# 附件13

办理政采贷和履约保函（保险）告知函

各政府采购供应商：

欢迎贵公司参与南通市政府采购活动！

政府采购线上合同信用融资和履约保函（保险）是支持企业发展，针对参与政府采购活动的企业融资难、现金流不足等问题推出的一项服务举措。

贵公司若成为本次政府采购项目的中标（成交）供应商，可自愿选择履约保函（保险）形式替代履约保证金，也可持政府采购合同在线向金融机构申请无抵押无担保贷款。第三方机构将根据《转发关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》（通财购〔2023〕57号）和《关于深入开展南通市政府采购线上合同信用融资业务的通知》（通财购〔2022〕68号），按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的服务。