连云港市政府采购

招标文件

标段名称：市文旅总入口监管平台运维（非专门面向中小企业）

标段编号：JSZC-320700-SHAN-G2025-0017

采   购   人：连云港市文化广电和旅游局

采购代理机构：江苏博凯隆工程咨询有限公司

2025年07月

- 目     录

第一章  投标邀请	2

第二章  投标人须知	6

第三章  政府采购合同格式	19

第四章  项目需求	26

第五章  评标办法与评审标准	50

第六章  投标文件格式	53

- 第一章  投标邀请

受[连云港市文化广电和旅游局]的委托，江苏博凯隆工程咨询有限公司就[市文旅总入口监管平台运维（非专门面向中小企业）]([JSZC-320700-SHAN-G2025-0017])项目进行公开招标采购，欢迎符合条件的供应商投标。

项目概况 【市文旅总入口监管平台运维（非专门面向中小企业）】招标项目的潜在投标人应在“江苏政府采购网”自行免费下载招标文件，并于2025年8月5日09:00:00（北京时间）前上传电子投标文件。

- 一、项目基本情况

标段编号：JSZC-320700-SHAN-G2025-0017

标段名称：市文旅总入口监管平台运维（非专门面向中小企业）

预算金额：人民币50万元

最高限价：最高限价为50万元，报价超过最高限价的按无效响应处理

采购需求：连云港市文旅总入口监管平台运维在往年平台建设框架的基础上，持续完善平台功能。项目分平台优化提升、数据治理服务、网络和数据安全保障三个部分。详细要求见招标文件中项目需求。

对项目采购需求部分的询问、质疑请与采购人联系，由采购人负责答复。

合同履行期限：一年；

本项目（是/否√）接受联合体投标。

- 二、申请人的资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供下列材料：

- （1）法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

- （2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

- （3）依法缴纳税收和社会保障资金的相关证明材料；

- （4）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明（及证明材料）；

- （5）参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

根据连财购〔2023〕4号文件精神，（2）、（3）项可以提供《财务状况报告及税收、社会保障资金缴纳情况承诺函》，详见招标文件第六章 投标文件格式。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无。

3.本项目的特定资格要求：无

4.其他资格要求：

- 响应文件递交截止前，被信用中国、中国政府采购网列入失信被执行人、重大税

- 收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，拒绝其参与政府采购活动。

- 备注：采购人或采购代理机构通过信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）、中国

- 政府采购网（www.ccgp.gov.cn），对供应商信用记录情况进行查询，查询结果页面打印留存。

- 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一

- 合同项下的政府采购活动。

- 中标后不允许分包或转包。

5.法律法规规定的其他条件。

- 三、获取招标文件

时间：自招标公告发布之日起至2025年7月18日（北京时间）

地点：江苏政府采购网

方式：投标人办理江苏省政府采购交易系统CA数字证书，登录“苏采云”政府采购交易系统，自行下载。

售价：0.00元

- 四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1.投标文件接收（上传）截止时间：2025年8月5日09:00:00（北京时间）

2.开标地点：“苏采云”政府采购交易系统网上开标大厅

- 五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

- 六、其他补充事宜

1.本次公开招标不收取投标保证金。

2.本招标文件中标注★的款项为实质性响应要求和条件，如不满足将按无效响应处理。

3.无论出于何种原因，采购人可以对已发出的采购文件进行修改、补充或变更，其内容作为采购文件的重要组成部分，请各供应商关注江苏政府采购网平台网站。若因供应商自身原因未及时关注本项目有关修改、补充或变更信息，导致投标文件编制或提交失误，由此造成的一切损失由供应商自行承担。

4.根据江苏省财政厅《关于更换全省政府采购交易系统C A数字证书和电子签章的通知》（苏财购〔2023〕101号）要求，“苏采云”政府采购交易系统的CA数字证书、电子签章已更换为江苏省电子政务证书认证中心CA和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。投标人通过“苏采云”系统参与政府采购项目，需要办理（更换）CA数字证书和电子签章。具体办理指南和操作手册见链接：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz

/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html

请投标人按照《操作手册》要求获取招标文件，制作、递交（上传）电子投标文件，参加开标，澄清、说明或者补正。因投标人未按要求操作原因导致电子投标文件被拒绝、造成无效响应的，自行承担一切损失。

- 七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名    称：连云港市文化广电和旅游局

地    址：连云港市海州区朝阳东路66号

联系方式：潘先生 0518-85681233

2.采购代理机构信息

名    称：江苏博凯隆工程咨询有限公司

地    址：连云港市海州区科苑路88号第B号楼无单元(壹品国际写字楼)22层

联系方式：胡工 18261306699

3.项目联系方式

项目联系人：胡工

电      话：18261306699

- 投标人须知

一、总则

1、招标方式

1.1 本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。

2、合格的投标人

2.1满足招标公告中供应商的资格要求的规定。

2.2 满足本文件实质性要求和条件的规定。

3、适用法律

3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

4、投标费用

4.1 投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，江苏博凯隆工程咨询有限公司（以下简称采购代理机构）在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2代理服务费：招标代理服务费按照《江苏省招标代理服务收费的指导意见》（苏建协【2022】002号）所规定的“服务”收费标准计取，投标单位在投标报价时应综合考虑以上费用，但不得单列。

5、招标文件的约束力

5.1 投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。

二、招标文件

6、招标文件构成

6.1 招标文件由以下部分组成：

（1）投标邀请

（2）投标人须知

（3）合同文本

（4）采购需求

（5）评标方法与评标标准

（6）投标文件格式

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与采购代理机构联系解决。

6.2 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

7、招标文件的澄清

7.1 任何要求对招标文件进行澄清的投标人，应在投标截止期十日前按招标公告中的通讯地址，以书面形式通知购代理机构或者采购人。

8、招标文件的修改

8.1 在投标截止时间前，购代理机构或者采购人可以对招标文件进行修改。

8.2 购代理机构或者采购人有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期。

8.3 招标文件的修改将在江苏政府采购网公布，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

三、投标文件的编制

9、投标文件的语言及度量衡单位

9.1 投标人提交的投标文件以及投标人与采购代理机构就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

9.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

10、投标文件构成

10.1 投标人编写的投标文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、投标分项报价表、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表、其他证明文件、投标函、开标一览表等部分。

10.2 如标书制作工具中格式和内容与“江苏政府采购网”发布的招标文件不一致，请以“江苏政府采购网”发布的招标文件为准。

11、证明投标人及投标标的符合招标文件规定的文件

11.1 投标人应按照法律、法规、规章和规范性文件以及招标文件要求提交证明文件，证明其及投标标的符合招标文件规定。

11.2招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

12、投标分项报价表

12.1 投标人应按照招标文件规定格式填报投标分项报价表。

12.2 投标货币。投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。

13、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表

13.1 投标人需对招标文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离，并说明原因。

13.2 投标人可在投标文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。

14、投标函和开标一览表

14.1 投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。

14.2 对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与投标分项报价表中的投标总报价一致，如不一致，不作为无效投标处理，但评标时按开标一览表中价格为准。

15、投标有效期

15.1 投标有效期为开标之日后六十（60）天。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件而予以拒绝。

16、投标有效期的延长

16.1 在特殊情况下，采购代理机构于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝采购代理机构的这一要求而放弃投标。同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件，同时受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

四、投标文件的递交

17、投标文件的递交

17.1 电子投标文件的递交

投标人应当按照《操作手册》规定，在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。

18、投标截止时间

18.1 投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。

投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功的按照本招标文件第二章第26.1.2条 规定做无效投标处理。

18.2 采购代理机构可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止时间，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止时间均应以延长后新的截止时间为准。

19、投标文件的拒收

19.1采购代理机构拒绝接收在其规定的投标截止时间后上传的任何投标文件。

20、投标文件的撤回和修改

20.1 投标文件的撤回

21.1.1 电子投标文件的撤回

投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。

21.1.2 投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

20.2 投标文件的修改

20.2.1投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

20.2.2 在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

20.3 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

五、开标与评标

21、开标

21.1采购代理机构将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按照《操作手册》规定，参加开标活动和在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。

21.2开标仪式由采购代理机构组织。苏采云系统将自动对项目进行开标，并宣布各投标人名称和投标价格。

21.3投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。

21.4投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，如苏采云系统中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

22、评标委员会

22.1 开标后，采购代理机构将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。

22.2 评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

22.3评委会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标侯选人。

23、评标过程的保密与公正

23.1凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、采购代理机构均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

23.2在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

23.3 采购代理机构和评标委员会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

23.4 采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过苏采云系统查看自己的评审得分及排序情况。

24、投标文件的澄清

24.1评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容 ，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

评标委员会并非对每个投标人都做澄清要求。

24.2需要供应商进行澄清、说明和补正的，评委会将通过苏采云系统向供应商发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

24.3 接到评委会澄清、说明和补正要求的投标人如未按规定做出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。

25、对投标文件的初审

25.1投标文件初审分为资格审查和符合性审查。

25.1.1 资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查的结论，采购人以书面形式向评委会进行反馈。

采购人在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询投标人的信用记录，以确定投标人是否具备投标资格,查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

25.1.2 符合性审查：依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

25.1.3 未通过资格审查或符合性审查的投标人，采购代理机构将在苏采云系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评标结束后，采购代理机构将不再告知未通过资格审查和符合性审查的原因。

25.2在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和采购代理机构的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会以少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

25.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

25.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，确定其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

25.5 评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过苏采云系统告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

25.6投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与采购代理机构及评标委员会联系。

26、无效投标条款和废标条款

26.1无效投标条款

26.1.1 投标人在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。

26.1.2 投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的。

26.1.3同一投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。

26.1.4投标人不具备招标文件中规定资格要求的。

26.1.5投标人的报价超过了采购预算或最高限价的。

26.1.6未通过符合性审查的。

26.1.7不符合招标文件中规定的实质性要求和条件的。

26.1.8 投标人被 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

26.1.9 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

26.1.10评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将通过苏采云系统要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

26.1.11 投标文件未按照招标文件要求加盖CA电子公章的。

26.1.12其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。

26.2废标条款

26.2.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的。26.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。

26.2.3因重大变故，采购任务取消的。

26.2.4评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

26.2.5 因苏采云系统系统故障原因造成开标不成功的。

26.3 投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理：

26.3.1如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按政府采购相关规定执行。

六、定标

27、确定中标单位

27.1中标候选人的选取原则和数量见招标文件第五章规定。

27.2 采购人应根据评委会推荐的中标候选人确定中标人。

27.3 采购代理机构将在“江苏政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。

27.4  若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：

27.4.1提供虚假材料谋取中标的。

27.4.2向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的。

27.4.3属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的。

27.4.4与采购人或者其他供应商恶意串通的。

27.4.5采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。

27.5 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：

27.5.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制。

27.5.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜。

27.5.3 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。

27.5.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。

28、质疑处理

28.1质疑的提出

提出质疑的投标人应当是参与所质疑项目采购活动的投标人。

投标人认为招标文件、采购过程、中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日（获取招标文件之日、中标公告发布之日）起七个工作日内以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。投标人应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。未依照采购公告要求获取招标文件的投标人，视为未参与该项目的采购活动，不具备对该招标文件提出质疑的法定权利。

提出质疑时，必须坚持“谁主张，谁举证”“实事求是”的原则，不能臆测。属于须由法定部门调查、侦查或先行作出相关认定的事项，质疑投标人应当依法申请具有法定职权的部门查清、认定，并将相关结果提供给采购人、采购代理机构。采购人、采购代理机构不具有法定调查、认定权限。

质疑函的接收方式为投标人书面原件提交。联系部门、联系电话和通讯地址详见本招标文件第一部分“投标邀请”。质疑实行实名制，不得进行虚假、恶意质疑。

质疑函应当使用范本（详见连云港市政府采购交易平台-监管信息-意见反馈）。

投标人提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，应当包括下列内容：

（1）投标人的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据；

（6）提出质疑的日期；

（7）必要的证明材料；

（8）采购文件(交易文件)下载回执函；

（9）营业执照复印件及法定代表人授权委托书、法定代表人身份证复印件、委托代理人身份证复印件。

投标人为自然人的，应当由本人签字；投标人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代理人签字或者盖章，并加盖单位公章。

28.2 质疑函的受理和答复

质疑投标人应当保证其提出的质疑事项及必要的证明材料的真实性及来源的合法性，并承担相应的法律责任。对不能提供必要的证明材料的、涉及商业秘密的、非书面原件形式的、匿名的质疑函将不予受理。必要的证明材料要具备客观性、关联性、合法性，无法查实的（如宣传册、媒体报道、猜测、推理等）不能作为证明材料。采购人、采购代理机构不负责搜集必要的证明材料等工作。

对符合质疑要求的，采购人、采购代理机构接收并登记《质疑函登记表》。在处理过程中，发现需要质疑投标人进一步补充必要的证明材料的，质疑投标人应在法定的时间内提供，质疑答复时间相应顺延。质疑投标人不能按时提供必要的证明材料的，视同放弃质疑。

对不符合质疑要求的，采购人、采购代理机构有权要求其补充必要的证明材料，质疑投标人未在法定的时间内提供补充必要的证明材料的，视同放弃质疑。

采购人、采购代理机构负责将质疑投标人提出的质疑函及相关材料提供给评审委员会协助答复，并将答复意见回复质疑投标人。必要时，可向被质疑投标人转发《质疑函》及相关材料。被质疑投标人应当在要求的时间内，以书面形式作出说明并提交相关材料。

28.3 质疑处理

质疑投标人不按照法定程序进行质疑投诉的，视为一般失信行为。

质疑投标人不配合或者采用不正当手段干扰政府采购质疑、投诉处理工作的，视为一般失信行为。

质疑投标人投诉受理期间，就同一事项多头举报，干扰财政部门投诉处理的，视为一般失信行为。

质疑投标人在全国范围12个月内三次以上质疑查无实据的，视为一般失信行为。

质疑投标人采用捏造事实、提供虚假材料或者以非法手段取得证明材料等方式进行虚假、恶意投诉的，视为严重失信行为。（证据来源的合法性存在明显疑问，投诉人无法证明其取得方式合法的，视为以非法手段取得证明材料）

质疑投标人在全国范围12个月内三次以上投诉查无实据的，视为严重失信行为。

未尽事宜，依照有关法律、法规执行。

28.4 投诉

投诉事项依照有关法律、法规执行。

29、中标通知书

29.l 中标结果确定后，采购代理机构将向中标人发出中标通知书。请中标人在中标结果公告届满之日起30日内,使用CA数字证书登录苏采云系统及时下载中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，苏采云系统不再保证提供下载中标通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。

29.2中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标人均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

七、授予合同

30. 签订合同

30.l中标人应当在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。

30.2 招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

30.3 签订合同后，中标人不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。

31、服务（包含与服务相关的货物）的追加

31.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的服务（包含与服务相关的货物），在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额的10%。

32、政府采购履约资金扶持政策

中标人可凭政府采购合同办理融资贷款，详情请见江苏政府采购网“政采贷”专栏。

八、政策功能

33、政府采购政策功能落实

33.1 本项目执行《关于印发<政府采购促进中小企业发展管理办法>的通知》（财库〔2020〕46号，以下简称《办法》）、《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号，以下简称《通知》）、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）、《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）、《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）的规定。对于小型企业、微型企业、监狱企业、残疾人福利性单位报价以扣除优惠比率后的价格参与评审，但不作为成交价和合同签约价。成交价和合同签约价仍以其成交的最后报价为准。

33.2 本项目对提供的服务全部由小型企业、微型企业、残疾人福利性单位和监狱企业承接的报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

如本项目同意联合体参加磋商或同意分包履行合同的，大中型企业与小微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）组成联合体或者大中型企业向一家或多家小微型企业分包，联合协议或者分包意向协议中约定小微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的合同份额占到合同总金额30%以上的，给予联合体4%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。联合体各方均为小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的，联合体视同小型、微型企业。

33.3 参加本项目政府采购活动的供应商享受价格评审优惠的应当提供的材料：

（1）供应商为小型企业、微型企业的，提供《中小企业声明函》（第六章 响应文件格式）。

（2）符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定的条件并提供《残疾人福利性单位声明函》（第六章 响应文件格式）的残疾人福利性单位视同小型、微型企业。

（3）符合《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）规定的监狱企业并提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同小型、微型企业。

33.4 残疾人福利单位、监狱企业属于小型企业、微型企业的，不重复享受政策。

33.5 享受扶持政策获得政府采购合同的，小微型企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

34、支持绿色发展

34.1本项目执行《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18 号）、《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19 号）等有关规定，采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的代理机构将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。投标人须按招标文件要求提供相关产品认证证书。

34.2为助力打好污染防治攻坚战，严格执行绿色采购需求标准。推广使用绿色包装，政府采购货物、工程和服务项目中涉及商品包装、快递包装、绿色数据中心的，投标人提供产品及相关快递服务的具体包装等要求要参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》、《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》。

34.3落实挥发性有机化合物（VOCs）治理要求，政府采购项目中涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，属于强制性标准的，投标人须执行国家和我省 VOCs含量限制标准；投标人优先使用低挥发性原辅材料，将使用低 VOCs 含量的涂料、胶黏剂等纳入政府采购合同条款。

# 第三章  政府采购合同格式

连 云 港 市 政 府 采 购

市文旅总入口监管平台运维 合同

合同编号：

采购人：连云港市文化广电和旅游局

中标人：

以下为中标后签订本项目合同的通用条款，中标供应商不得提出实质性的修改，关于专用条款将由采购人与中标供应商结合本项目具体情况协商后签订。

政府采购合同

甲方：连云港市文化广电和旅游局

乙方：（卖方）_________

见证方：江苏博凯隆工程咨询有限公司

甲、乙双方根据      年   月  日市文旅总入口监管平台运维 项目（标段编号：【标段编码】）的采购结果，签订本合同。

一、采购标的

1.1 服务内容：      。

1.2 服务期限：      。

1.3 补充条款：      。

二、合同金额

2.1本合同金额为（大写）：_______________元（¥_____________）人民币。

本合同价款包含所有乙方提供合同约定产品和服务的报酬及乙方提供合同中产品和服务所支出的必要费用，甲方在上述合同价款之外不再向乙方支付其他任何费用。

三、技术资料

3.1 乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供有关技术资料。

3.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

四、知识产权

4.1 乙方应保证甲方在使用、接受本合同中产品和服务或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。

五、产权担保

5.1 乙方保证所交付标的的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

六、履约保证金

6.1 本项目不收取履约保证金。

七、转包或分包

7.1 本合同范围内产品或服务，应由乙方直接供应，不得转让他人供应；

7.2 除非得到甲方的书面同意，乙方不得部分分包给他人供应。

7.3 如有转让和未经甲方同意的分包行为，甲方有权给予终止合同。

八、服务期

8.1 服务期      年。

九、交付期、交付方式及交付地点

9.1 交 付 期：_________。

9.2 交付方式：_________。

9.3 交付地点：_________。

十、合同款支付

10.1 付款方式：        。

10.2 当采购数量与实际使用数量不一致时，乙方根据实际使用量提供产品和服务，合同的最终结算金额按实际使用量乘以中标单价进行计算。

十一、税费

11.1 本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十二、质量保证及售后服务

12.1 乙方应按招标文件规定和响应文件承诺的性能、技术要求、质量标准向甲方提供产品或服务。

12.2 乙方提供的产品或服务在质保期内因其本身出现质量问题，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

（1）更换：由乙方承担所发生的全部费用。

（2）合同终止处理：合同终止，并退还甲方支付的合同款，同时应承担由此产生的所有费用，甲方不承担发生任何费用。

12.3 如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在      小时内到达甲方现场。

12.4 在质保期内，乙方应对产品或服务出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

十三、验收

13.1 甲方对乙方提交的产品或服务依据招标文件上的项目需求要求、乙方响应文件及国家有关质量标准进行验收。

13.2 乙方交货前应对产品或服务作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随服务一起提交甲方。

13.3 甲方对乙方提供的产品或服务在使用前，乙方需负责培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起试用，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。

13.4 对技术复杂的产品或服务，甲方可请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。

13.5 验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告；招标文件规定以外的验收费用由甲乙双方协商解决。

十四、合同内容的交付

14.1 乙方应保证合同标的安全运达甲方指定地点。

14.2 使用说明书、质量检验证明书一并提交甲方。

14.3 乙方在合同标的交付甲方48小时前通知甲方准备接收。

14.4 合同标的在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

14.5 合同标的在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方已送达。

十五、违约责任

15.1 甲方无正当理由拒收的，甲方向乙方偿付拒收货款总值的百分之五违约金。

15.2 甲方无故逾期验收和办理合同款支付手续的,甲方应按逾期付款总额每日万分之五向乙方支付违约金，违约金总额不超过逾期付款金额的百分之五。

15.3 乙方逾期交付合同标的的，乙方应按逾期交货总额每日千分之六向甲方支付违约金，由甲方从待付合同款中扣除，最终不超过合同总额的百分之十。逾期超过约定日期10个工作日不能交付的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交付或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值10%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

15.4 乙方所交的产品或服务不符合项目需求要求、乙方响应文件承诺及国家有关质量标准的，甲方有权拒收，乙方愿意更换但逾期交付的，按乙方逾期交付处理。乙方拒绝更换的，甲方可单方面解除合同，并由乙方赔偿由此造成的甲方全部损失。

15.5 因乙方所交的产品或服务不符合项目需求要求，由此给甲方员工身体造成损伤，甲方可单方面解除合同，并由乙方赔偿由此造成的甲方全部损失，包括但不限于员工身体损伤所花费的医疗费、护理费、误工费、营养费、住院伙食补助费、交通费以及甲方为主张权利支出的诉讼费、保全费、诉讼保函费、律师费等一切损失。

十六、不可抗力事件处理

16.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

16.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

16.3 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十七、争议解决

17.1 双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，按下列第 （1） 种方式解决：

（1）向连云港仲裁委员会申请仲裁。

（2）向合同签订地法院起诉，合同签订地在此约定为连云港市。

十八、送达方式

本协议双方应以书面形式，按本合同下方甲、乙双方地址向对方发送任何文件及通知，若变更联系人及联系地址等书面通知，否则按本条规定的方式送达即视为接收方已收到相关送达文件。

十九、合同生效及其它

19.1 合同经双方法定代表人或委托代理人签字并加盖单位公章后生效。

19.2 本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》有关条文执行。

19.3 本合同正本一式 六 份，具有同等法律效力，甲方执 二 份、乙方执 二 份、见证方及财政监管部门各执一份。

甲方：                                  乙方：

地址：                                  地址：

法定代表人：                            法定代表人：

委托代理人：                            委托代理人：

电话：                                  电话：

传真：                                  传真：

签订日期：      年  月  日

见 证 方：江苏博凯隆工程咨询有限公司

见证日期：      年  月  日

- 项目需求

说明：本项目属性为服务，采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为： 软件和信息技术服务业 。

本招标文件中★斜体且有下划线部分为实质性要求和条件，由采购人根据实际情况设置，投标人须逐条明确作出满足实质性要求和条件的响应，否则将按无效响应处理。

| 采购需求中须满足的实质性要求和条件 |  |
| --- | --- |
| 序号 | 实质性要求和条件 |
| 1 | ★本项目须至少配备人员6名，其中：项目负责人1名,技术负责人1名，至少2名专业人员驻场并提供全天候驻场服务，特殊情况根据采购人要求增加人员。 |
| 2 | ★投标人所提供的数据需与省文旅平台相同维度的数据保持一致（投标文件提供承诺函，加盖投标人公章，否则投标无效） |
| 3 | ★按照政府部门数据共享的要求，完成与省文旅厅、市数据局等部门进行数据共享交换的要求。（需提供承诺函） |
| 4 | ★服务期限：1年（自合同签订之日起）。 |
| 5 | ★付款方式：合同签订后支付合同总额的40%；项目完成中验后，支付至合同总额的80%；合同履行完成并通过验收后，支付至合同总额的100%。 |

一、项目概况

连云港市文旅总入口监管平台运维（非专门面向中小企业）在往年平台建设框架的基础上，持续完善平台功能。项目分平台优化提升、数据治理服务、网络和数据安全保障三个部分。

二、服务技术要求

（一）服务内容

1.平台优化提升：

该项工作包括了平台三端（电脑端、手机端、大屏端）功能优化、视频监控覆盖优化、人工智能辅助和无人机巡检服务等。

系统日常运维服务：投标人对监管服务平台开展日常运维服务，包括系统中的景区信息、流程信息、表单信息、权限管理及数据库等系统维护。

系统二次开发服务：投标人需具备基础二次开发服务能力，在不涉及到原系统实施单位底层开发的情况下，为监管服务平台进行系统功能二次开发服务与升级工作，以满足不断变化的监管需求。在提出功能变更或新需求时，投标人需在2小时内通过邮件确认需求，并启动评估流程，于24 小时内提交《功能变更可行性分析报告》，双方确认需求后，签署《业务功能确认单》，明确开发范围、验收标准及时间节点。投标人完成功能开发后需要进行系统测试并提交测试报告，系统功能正常后，方可发布新版本。

系统二次迭代开发包括但不限于以下需求：在现有的客流数据汇总功能上，新增按时间段导出汇总区域客流量及景区客流量功能；基于原有平台，新增AI智能问数功能，支持以简单对话的方式查询业务数据；对原有的数据管理模块进行迭代升级，优化客源地筛选交互时部分筛选条件查询无结果等问题；修复运维过程中发现的系统漏洞。

系统异常问题处理：投标人能够协调处理系统故障，保障系统正常运行。投标人需提组建7*24小时运维服务团队，保证平台的长期稳定运行。系统出现异常，投标人需在30分钟内响应，2小时内完成故障处理，重大故障需在故障处理完毕提供故障处理报告。

建立知识库体系：投标人需解答用户系统使用中的常见问题，协助用户建立信息化系统运维知识库，按照系统分类、问题分类、操作人员等进行分类，建立健全知识库体系，提升日常运维的工作效率。

节假日保障服务：元旦、春节、清明、五一、端午、中秋、国庆等重要节假日，重要活动节日前，对平台进行一次总体检测，提交检测报告和优化报告，节假日期间组织安排专业技术人员为市文广旅局假日值班提供保障。

定期提供运维报告：投标人需按照季度撰写运维总结报告，对各类出现的技术及服务问题进行分析，并提供整改方案。

系统巡检工作：投标人每日对应用系统、数据库等提供日常巡检，保证系统正常运行，要求制度化、规范化、流程化。每日巡检需提供巡检报告。

视频监控覆盖优化：持续优化全市各旅游景区、重点文化场馆、乡村旅游重点村等文旅场所视频监控的接入服务。需保证平台视频接入7×24小时安全稳定运行。

人工智能辅助决策：依托全市人工智能统建资源，开展人工智能辅助文旅监管，提升平台辅助决策能力。

无人机巡检服务：投标人需要在国家法定节假日通过无人机高空巡查，实时掌握花果山等重点景区出入口、周边主干道、停车场（含临时停车区域）的车流密度、拥堵点位及异常事件（如交通事故、车辆抛锚等），为现场指挥中心提供决策依据，辅助优化交通疏导方案，缩短游客等待时间，提升游览体验。

巡查时段与频率：高峰时段（如8:00-11:00、15:00-18:00），每30分钟巡查1次；平峰时段（如11:00-15:00、18:00-闭园），每1小时巡查1次；特殊情况需要根据景区要求增加巡查频次。

2.数据治理服务：

该项内容内容分为数据治理实施、数据系统运维、舆情支撑服务三个部分。

数据治理包含数据采集（业务系统数据、外部采购数据）、数据标准化治理、数据接口开发、数据质量复核与日度运维巡检等。需配备至少两名专职技术人员，工作内容包括数据采集、治理与运维巡检、数据共享与接口开发。

★按照政府部门数据共享的要求，完成与省文旅厅、市数据局等部门进行数据共享交换的要求。（投标文件提供承诺函，加盖投标人公章，否则投标无效）

投标人需以API接口的方式提供连云港市和20个景区的大数据分析数据运维服务，★投标人所提供的数据需与省文旅平台相同维度的数据保持一致（投标文件提供承诺函，加盖投标人公章，否则投标无效），具体的数据分析范围及更新频率要求如下表所示。

数据运维服务分析范围及更新频率：

| 分析范围 | 分析维度 | 更新频率 |
| --- | --- | --- |
| 连云港市 | 游客总量 | 每日 |
|  | 省内城市游客接待量 |  |
|  | 省外游客接待量 |  |
|  | 省份分布TOP10 |  |
|  | 省内游客来源城市分布 |  |
|  | 性别分布 |  |
|  | 年龄分布 |  |
|  | 平均停留时长 |  |
|  | 省内跨城市访客平均停留时长 |  |
|  | 省外访客平均停留时长 |  |
|  | 过夜游客比例 |  |
| 景区 | 游客量 |  |
|  | 区省外游客来源省份TOP10 |  |
|  | 省内游客来源城市分布 |  |
|  | 性别分布 |  |
|  | 年龄分布 |  |
|  | 平均停留时长 |  |
|  | 省内跨城市游客平均停留时长 |  |
|  | 省外游客平均停留时长 |  |
|  | 过夜游客比例 |  |

景区清单：

| 序号 | 景区（点）名称 |
| --- | --- |
| 1 | 海上云台山景区 |
| 2 | 花果山景区 |
| 3 | 东海水晶文化旅游区 |
| 4 | 东海西双湖景区 |
| 5 | 连岛旅游度假区 |
| 6 | 孔望山风景区 |
| 7 | 大伊山景区 |
| 8 | 渔湾风景区 |
| 9 | 灌云梅园 |
| 10 | 连云港市革命纪念馆 |
| 11 | 二郎神文化遗迹公园 |
| 12 | 老新浦风情街区 |
| 13 | 孔雀沟景区 |
| 14 | 汤沟酒生态文化旅游区 |
| 15 | 桃花涧景区 |
| 16 | 连云港园博园 |
| 17 | 凰窝景区 |
| 18 | 青松岭森林公园 |
| 19 | 伊园景区 |
| 20 | 潮河湾景区 |

数据系统运维包括总线日常运维，确保数据系统7*24小时平稳运行。数据系统突发事件的诊断、排除，业务中断不得超过1小时，提高应用系统运行速度。

舆情支撑服务：

包括新闻网站（政务网站、主流新闻媒体、地方媒体、行业门户网站、新闻APP客户端、电子报、自媒体等投诉平台监测）、社交媒体（包括微博、论坛、贴吧、知乎、问答等互动平台）、视频网站（包括央视国际、爱奇艺、腾讯、优酷、百度视频、度小视、好看视频等）等以标题文字为主的舆情监测数据。

- 网络和数据安全保障。

- 开展安全检测：协助提供全链条安全服务，包括但不限于对连云港文旅总入口各业务系统开展漏洞扫描、渗透测试、现场检测、安全加固等，保障平台的网络和数据安全。投标人需定期开展内部自检，保障平台系统和数据的信息安全，如果被第三方检测出高危漏洞或者发生重大安全问题，采购人有权对投标人进行处罚。

- 本项目需满足国产化环境和国密评测要求。

（二）服务技术要求

驻场人员要求：★本项目须至少配备人员6名，其中：项目负责人1名,技术负责人1名，至少2名专业人员驻场并提供全天候驻场服务，特殊情况根据采购人要求增加人员，非工作时间需30分钟内响应，必要时2小时内到场。

驻场运维范围包含平台日常安全巡检、系统保障、应急保障、系统功能升级以及数据采集、数据加工以及数据维护等数据治理服务。

服务内容包含日常运维：系统监控、日志分析、性能优化、漏洞修复；应急响应：故障分级处理（如核心系统宕机需优先修复）；培训与知识转移：定期为甲方人员提供技术培训；文档管理：更新运维手册、故障处理记录。

响应要求：

P1级（重大故障）：核心业务中断，需15分钟内响应并启动修复；

P2级（严重故障）：部分功能不可用，需30分钟内响应；

P3级（一般问题）：非关键功能异常，需2小时内响应。

全年系统可用性≥99.9%；故障平均修复时间≤4小时。

按照政府部门数据共享的要求，完成与省文旅厅、市数据局等部门进行数据共享交换的要求。

三、★服务期限：1年（自合同签订之日起）。

四、履约验收

中标人应于合同签订后3个月内完成文旅总入监管服务平台迭代开发、国庆假期及季度运行情况大数据服务报告等内容，采购人于2025年12月底前对本项目的进行中验。自服务期满后，由中标人书面提出项目验收申请，双方共同验收。验收合格后，由采购人出具签字及盖公章确认的《项目验收报告》。

验收标准要求：采购人成立验收小组，按照招标文件、中标人的投标文件、采购合同的约定对中标人的履约情况进行验收。服务期内，中标人要保障本次服务的系统和应用正常。

中标人提供项目管理过程中产生的相关文档；提供服务期满运维报告，报告内容包括：日常故障处理、软件的运行状况，操作人员问题汇总，故障范围和原因分类分析，数据治理服务记录等内容，并作为对项目进行全面验收的标准。

五、付款方式与履约保证金

★1、付款方式：合同签订后支付合同总额的40%；项目完成中验后，支付至合同总额的80%；合同履行完成并通过验收后，支付至合同总额的100%。

2、履约保证金

本项目不收取履约保证金。

六、报价要求

1.报价内容应包括但不限于人员工资、加班费、临时突击费用、社会保障缴费、福利、工具、通讯设施、物资消耗、备品、管理费、利润、税费、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等。要充分考虑所有工作人员的值休、轮休、法定假日休息以及岗位顶班、日常机动人员的配备，以上所有费用均计入总价。

2.投标人应对所投项目的全部内容进行报价，完成招标文件规定的服务工作所涉及到的一切相关费用。

七、其他

本项目报价不得超过预算价（最高限价）。

特别提醒投标人：应根据国家收费标准并结合市场实际进行报价，总价包干。

工作中涉及的敏感资料、电子数据等相关信息，中标人应严格执行保密的相关规定，不得以任何方式向任何第三人披露、泄露或许可第三人使用，否则追究其相应法律责任。

- 评标办法与评审标准

一、评标委员会构成：

本采购项目评标委员会的评委由采购人代表、相关专家组成。

二、评标方法：

本项目评标方法采用综合评分法。综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。

三、评标原则：

评标委员会必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与供应商接触。

四、评标标准：

（一）评标时，评标委员会以招标文件为评标依据，评标委员会各成员独立对每个投标人的投标文件进行评价，并汇总每个投标人的得分。

（二）本项目评分总分为100分，按四舍五入取至小数点后两位。

（三）总得分 =价格分 + 商务技术分

- （四）中标标准：评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人。本项目选取1名中标候选人。

综合评分法

（1）价格分（10分）

采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：

投标报价得分=（评标基准价／投标报价）×10分

- （2）技术分（45分）

| 评审因素 |  | 评审标准 |
| --- | --- | --- |
| 技术部分 （45分） | 系统运维方案 （12分） | 根据投标人提供的系统运维工作制定相应的运维方案进行评分，含运维知识的获得、内外部培训、系统日常运维等。 （1）方案有针对性、详细具体、可操作性强的，得9-12分； （2）方案较完整、较合理、有可操作性的，得5-8分； （3）方案无针对性、不详细、无操作性的，得1-4分； （4）未提供不得分。 |
|  | 二次开发响应预案 （9分） | 根据投标人提供的系统功能二次开发响应预案进行评分，方案包括但不限于功能开发计划、实施管理、系统功能测试、系统验收等内容： （1）方案有针对性、详细具体、可操作性强的，得7-9分； （2）方案较完整、较合理、有可操作性的，得4-6分； （3）方案无针对性、不详细、无操作性的，得1-3分； （4）未提供不得分。 |
|  | 信息化系统应急方案 （9分） | 根据投标人提供的应急响应方案进行评分，方案包括但不限于预防与预警机制、应急响应方案、紧急处理措施等内容： （1）方案有针对性、详细具体、可操作性强的，得7-9分； （2）方案较完整、较合理、有可操作性的，得4-6分； （3）方案无针对性、不详细、无操作性的，得1-3分； （4）未提供不得分。 |
|  | 服务质量保障方案 （9分） | 根据投标人提供的服务质量保障方案，方案包含但不限于服务质量保证措施、服务质量管理制度等内容： （1）方案有针对性、详细具体、可操作性强的，得7-9分； （2）方案较完整、较合理、有可操作性的，得4-6分； （3）方案无针对性、不详细、无操作性的，得1-3分； （4）未提供不得分。 |
|  | 培训方案 （6分） | 根据投标人提供的培训方案进行评分，方案包括但不限于培训计划、培训课程、授课人员、培训对象、培训地点、培训时间等内容： （1）方案满足且优于采购需求的，得5-6分； （2）方案满足采购需求的，得3-4分； （3）方案基本满足采购需求的，得1-2分。 （4）未提供不得分。 |

（3）商务分（45分）

| 评审因素 |  | 评审标准 |
| --- | --- | --- |
| 商务部分 （45分） | 企业综合管理能力 （16分） | 1.投标人具有信息系统建设和服务能力评估资质达到杰出级（CS5）的得4分，达到优秀级（CS4）的得2分，良好级（CS3）及以下的得1分，没有或未提供的不得分； 2.投标人具备有效的五星级售后服务认证证书(《商品售后服务价体系》(GB/T27922-2011))，且认证范围包括运维服务的得2分，没有不得分； 3.投标人具有数据治理安全管理体系证书的得2分，没有或未提供的不得分； 4.投标人具有数据安全能力成熟度等级证书的得2分，没有或未提供的不得分； 5.投标人具有有效的ITSS信息技术服务（运行维护）标准符合性证书，壹级的得2分，贰级及以下的得1分，没有或未提供的不得分； 6.投标人具备有效的知识产权管理体系认证证书，且认证范围包括计算机软件开发和运维的，得2分，没有或未提供的不得分； 7.投标人具备CCRC信息安全服务资质（软件安全开发）、CCRC信息安全服务资质（信息系统安全运维）证书，且等级为一级及以上，每提供一个得1分，最高得2分，没有不得分。 注：投标文件中需提供上述有效证书电子件或复印件或扫描件并加盖投标人公章，否则不得分。 |
|  | 专业能力 （8分） | 投标人提供国家主管单位出具的相关软件著作权证书，体现数据共享、客情数据分析、安全监管、大数据可视化功能，提供一类得2分，同类型重复提供不重复得分，同一证书不重复计分，最高得8分。 注：证书获取日期须在本项目投标文件递交截止日之前，否则不予认可。投标文件中需提供上述有效证书电子件或复印件或扫描件并加盖投标人公章，否则不得分。 |
|  | 项目团队 （11分） | 拟派项目负责人同时具备电子信息类高级工程师、信息系统项目管理师、系统规划与管理师和信息系统业务安全服务工程师（高级）证书的，每一个得1分，最高得4分。 注：投标文件中提供有效证书扫描件及2025年1月以来任意1个月由投标人为其缴纳的社保证明材料电子件或复印件或扫描件并加盖投标人公章，否则不得分。 |
|  |  | 拟派技术负责人一名，同时具备信息系统项目管理师、信息安全工程师、ITSS IT 服务工程师证书的，每一个得1分，最高得3分。 注：投标文件中提供有效证书扫描件及2025年1月以来任意1个月由投标人为其缴纳的社保证明材料电子件或复印件或扫描件并加盖投标人公章，否则不得分。 |
|  |  | 除项目经理和技术负责人外投标人拟投入本项目的服务团队人员应具备系统架构设计师、软件设计师、高级软件测试工程师、高级IT运维工程师资质证书，每有一类证书得1分，最高得4分，不提供不得分。 注：投标文件中提供有效证书扫描件及2025年1月以来任意1个月由投标人为其缴纳的社保证明材料电子件或复印件或扫描件并加盖投标人公章，否则不得分。 |
|  | 企业业绩 （10分） | 投标人自2021年1月1日（以合同签订时间为准）以来承担过类似运维或数据治理类项目业绩，每有一个得2分，最多得10分。 注：提供合同原件扫描件并加盖投标人公章，否则不得分。 |

- 第六章  投标文件格式

投  标  文  件

项 目 名 称：

项 目 编 号：

投标人名称 ：（加盖CA电子公章）

日      期 ：

- 一、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明

- 二、上一年度的财务状况报告

（成立不满一年无需提供）

- 三、依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料

（提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料，投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料）

财务状况报告及税收、社会保障资金缴纳情况承诺函

致：采购人名称

我方供应商名称参加项目名称（项目编号：项目编号）采购，根据《关于简化政府采购供应商资格审查有关事项的通知》（连财购〔2023〕4号），我方承诺具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第（二）、第（四）项，《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十七条第（二）项规定条件的，具体包括：

（1）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（财务状况报告）；

（2）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

我方对上述承诺的真实性负责，如有虚假，将依法承担提供虚假材料谋取中标、成交责任，同时同意有关主管部门将相关失信信息记入公共信用信息系统并在相关政府门户网站公开。

特此承诺

供应商（公章）：

法定代表人（单位负责人）或委托代理人（签名或签章）：

日期：    年     月     日

- 四、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明及证明材料

具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明及证明材料

我单位郑重声明：我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：                                  。（须附证明材料）

主要专业技术能力有：                          。（须附证明材料）

投标人（盖章）：

法定代表人（单位负责人）或委托代理人（签字或盖章）：

日期：    年     月     日

附主要设备和主要专业技术能力的证明材料如下：

- 五、参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

声  明

我单位郑重声明：参加本次政府采购活动前 3 年内，我单位在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

投标人（盖章）：

法定代表人（单位负责人）或委托代理人（签字或盖章）：

日期：    年     月     日

- 六、法律、行政法规规定的其他条件的证明文件

（如有，请按要求提供）

- 七、落实政府采购政策需满足的资格要求的证明文件

（如有，请按要求提供）

- 八、特定资格要求的证明文件

（如有，请按要求提供）

- 九、授权委托书与法定代表人（单位负责人）身份证明

授权委托书

致：采购单位

本人 （姓名） 系 （投标人名称） 的法定代表人（单位负责人），现委托 （姓名） 为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清确认、递交、撤回、修改 （项目名称） 项目（项目编号：         ）投标文件和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：自本授权委托书签署之日起至响应有效期届满之日止。

代理人无转委托权。

投标人名称（加盖公章）：

法定代表人（单位负责人）（签字、签章或印鉴）：       ，联系方式

委托代理人（签字/签章）：             ，联系方式

日期：    年     月     日

法定代表人（单位负责人）有效期内的身份证正反面电子件：

委托代理人有效期内的身份证正反面电子件：

填报说明：

1、若供应商为事业单位或其他组织或分支机构（仅当招标文件注明允许分支机构投标的），则法定代表人（单位负责人）处的签署人可为单位负责人。

2、若投标文件中全部签字之处均为法定代表人（单位负责人）本人签署，则可不提供本《授权委托书》，但须提供《法定代表人（单位负责人）身份证明》。

3、供应商为自然人的情形，可不提供本《授权委托书》。

4、请供应商如实填写联系方式并在评审过程中保持联系方式畅通，评审过程中如联系不上，由供应商承担一切不利后果。

法定代表人（单位负责人）身份证明

致： 采购单位

兹证明，

姓名：        性别：        年龄：        职务：

系 （投标人名称） 的法定代表人（单位负责人）。

法定代表人（单位负责人）有效期内的身份证正反面电子件：

投标人名称（加盖公章）：

法定代表人（单位负责人）（签字、签章或印鉴）：             ；

法定代表人（单位负责人）联系方式

日期：    年     月     日

注：请供应商如实填写联系方式并在评审过程中保持联系方式畅通，评审过程中如联系不上，由供应商承担一切不利后果。

- 十、投标函

投标函

致：采购单位

根据贵方的JSZC-_________________号招标文件，正式授权下述签字人_________________(姓名)代表我方______________（投标人的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。

据此函，__________签字人兹宣布同意如下：

1.按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需服务（包含与服务相关的货物、工程）。

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。

3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6.一旦我方中标,我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

7.与本投标有关的正式通讯地址为：

地        址：

邮        编：

电        话：

传        真：

投标人开户行：

账        号：

投标人（盖章）：

法定代表人（单位负责人）或委托代理人（签字或盖章）：

日期：    年     月     日

- 十一、中小企业声明函（服务）

中小企业声明函

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46号)的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）（项目编号：      ）采购活动，提供的服务全部由符合政策要求的中小企业承接。

（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承接企业为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）。

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日   期：

填报说明：

1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2、请供应商如实填写，所填内容将作为评审的依据，如填写不完整或不一致或填写有误，将承担一切不利后果。

3、本项目属性为服务，声明函中不对其中涉及的货物的承接商作出要求。

4、中标人的《中小企业声明函》随中标结果公开，接受社会监督。

- 十二、残疾人福利性单位声明函

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加           单位的           项目（项目编号：      ）采购活动由本单位提供全部服务。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日   期：

填报说明：

1、请供应商如实填写，所填内容将作为评审的依据，如填写不完整或不一致或填写有误，将承担一切不利后果。

2、中标人的《残疾人福利性单位声明函》随中标结果公开，接受社会监督。

- 十三、联合体协议（参考格式）

联合体协议

（联合体中各供应商全称）在此达成以下协议：

1、我们 （供应商1），（供应商2） ，……自愿组成联合体，参加连云港市公共资源交易中心组织的（项目名称）（项目编号：      ，分包号：      ）的政府采购活动，我联合体指定（供应商*）为牵头单位（牵头单位必须为联合体成员）。

2、若我们联合中标、成交，（供应商单位1全称）实施项目中（工作内容）部分工作，并承担相应的责任。（供应商单位2全称）实施项目中（工作内容）部分工作，并承担相应的责任……。（注：联合体中各供应商都应明示所承担的工作和相应的责任）。

3、其中      （小型、微型企业/残疾人福利性单位/监狱企业全称）为    （小型、微型企业/残疾人福利性单位/监狱企业）企业，且我们约定该公司/单位所承担的合同金额将占本项目合同总金额的    %。（可选）

供应商1全称（公章）：

法定代表人（单位负责人）或委托代理人（签字或盖章）：

日期：     年   月   日

供应商2全称（公章）：

法定代表人（单位负责人）或委托代理人（签字或盖章）：

日期：     年   月   日

……

备注：本招标文件中要求加盖公章的内容，仅需加盖牵头单位的公章。

- 十四、投标分项报价表

投标分项报价表

项目名称：      项目编号：

单位：元

| 序号 | 产品、服务（标的）名称 | 分项单位 | 数量 | 单价 | 单项 合计价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总计（元） |  |  |  |  |  |

投标人（盖章）：

法定代表人（单位负责人）或委托代理人（签字或盖章）：

日期：    年     月     日

- 十五、技术要求响应及偏离表

技术要求响应及偏离表

项目名称：      项目编号：

| 序号 | 招标文件要求 | 投标响应情况 | 超出、符合或偏离 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| … |  |  |  |

投标人（盖章）：

法定代表人（单位负责人）或委托代理人（签字或盖章）：

日期：    年     月     日

- 十六、商务要求响应及偏离表

商务要求响应及偏离表

项目名称：      项目编号：

| 序号 | 招标文件要求 | 投标响应情况 | 超出、符合或偏离 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| … |  |  |  |

投标人（盖章）：

法定代表人（单位负责人）或委托代理人（签字或盖章）：

日期：    年     月     日

- 十七、类似项目业绩一览表

类似项目业绩一览表

项目名称：      项目编号：      分包号：

| 序号 | 项目名称 | 签订时间 | 采购单位 | 主要标的 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

投标人（盖章）：

法定代表人（单位负责人）或委托代理人（签字或盖章）：

日期：    年     月     日

- 十八、项目团队人员一览表

项目团队人员一览表

项目名称：      项目编号：

| 姓名 | 本项目拟担任职务 | 技术职称、专业资质 | 主要资历及担任过的职务 |
| --- | --- | --- | --- |

投标人（盖章）：

法定代表人（单位负责人）或委托代理人（签字或盖章）：

日期：    年     月     日

- 十九、开标一览表

项目编号：      分包号：

货币单位：人民币元

| 项目名称 | 项目内容 | 总价（小写） |
| --- | --- | --- |
|  | 详见投标文件 | 元 |
| 总价（大写） |  |  |

投标人公章：             （电子签章）