招　标　文　件

项目名称：扬州市卫生健康委员会卫生应急紧急医疗救援信息系统建设项目

项目编号：JSZC-321000-JZCG-G2025-0042

扬州市公共资源交易中心

2025年04月

总目录

- 投标邀请……………………………………3

- 投标人须知…………………………………6

- 合同文本……………………………………15

- 采购需求……………………………………19

- 评标方法与评标标准………………………53

- 投标文件格式………………………………56

第一章投标邀请

受[扬州市卫生健康委员会]的委托，扬州市公共资源交易中心就[扬州市卫生健康委员会卫生应急紧急医疗救援信息系统建设项目](JSZC-321000-JZCG-G2025-0042)项目进行公开招标采购，欢迎符合条件的供应商投标。

项目概况

扬州市卫生健康委员会卫生应急紧急医疗救援信息系统建设项目招标项目的潜在投标人可在“江苏政府采购网”“扬州市政府采购网”自行免费下载招标文件，并于2025年08月08日9点30分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-321000-JZCG-G2025-0042

2.项目名称：扬州市卫生健康委员会卫生应急紧急医疗救援信息系统建设项目

3.预算金额：

| 采购包号 | 预算金额（人民币：万元） |
| --- | --- |
| 1 | 318.07 |

4.最高限价：

| 采购包号 | 是否设定最高限价 | 最高限价（人民币：万元） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 是 | 318.07 |

5.采购需求（简介）：为加快全市卫生健康数字化发展，加强顶层设计，打牢数字基础，强化互联互通，实现共建共享，拓展应用场景，更好地服务于群众健康需求，全面提升智慧急救建设水平，大力推进政府智慧管理，助力市县共建、数字协同，推动卫生健康事业高质量发展，根据《扬州市国家公立医院改革与高质量发展示范项目实施方案 (2023-2025年)》，进行扬州市卫生应急紧急医疗救援信息系统建设项目采购服务。（详细内容见本招标文件第四章）

6.合同履行期限：合同签订之日起5个月内完成上线试运行，试运行一个月后组织验收，免费质保期自项目验收合格之日起三年。

二、申请人的资格要求：

（一）通用资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供下列材料：

1.1 法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

1.2 2023或2024年度的财务状况报告（成立不满一年无需提供）；

1.3依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交投标文件截止时间前一年内任意一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。）；

1.4具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明；

1.5参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

1.6 供应商信用承诺函。

2.在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网"(www.ccgp.gov.cn)查询，不存在被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录情形。（投标文件中无需提供证明材料）

3.落实政府采购政策需满足的资格要求：无

4.联合体投标

| 采购包号 | 是否接受联合体投标（是/否） | 该采购包中联合体成员数量上限 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 否 | / |

5.进口产品投标

| 采购包号 | 是否接受进口产品投标（是/否） |
| --- | --- |
| 1 | 否 |

（二）本项目的特定资格要求

| 采购包号 | 特定资格要求 |
| --- | --- |
| 1 | 无 |

三、获取招标文件

1.时间：自招标文件公告发布之日起5个工作日。

2.方式：在“江苏政府采购网、扬州市政府采购网”自行免费下载招标文件。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1. 2025年08月08日09点30分（北京时间）

2.地点：“苏采云”政府采购交易系统。

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

无

七、本次招标联系方式

1.采购人信息

名 称：扬州市卫生健康委员会

地址：扬州市维扬路268号

联系人：刘君

联系方式：0514—87959836

2.扬州市公共资源交易中心信息

地　址：扬州市文昌东路9号广陵新城市民中心1号楼5楼1530室

联系人：陈畅

联系方式：0514-82087120

八、其他

1. 根据省财政厅《关于更换全省政府采购交易系统CA数字证书和电子签章的通知》（苏财购〔2023〕101号），“苏采云”政府采购交易系统（以下简称苏采云系统）的CA数字证书、电子签章已更换为江苏省电子政务证书认证中心C A和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。如果投标人通过苏采云系统参与政府采购项目，需要更换CA数字证书和电子签章。具体办理指南和操作手册见链接：http://zfcg.yangzhou.gov.cn/xzzx/art/2023/art_4d7de1f7865f4a2894fc22bc452f94d8.html，请按《操作手册》要求制作、上传电子投标文件。

领取CA和办理电子签章（请至扬州市文昌东路9号广陵新城市民中心1号楼5楼办理，具体联系方式：18952716110）。

2. 有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注扬州市公共资源交易中心在“江苏政府采购网”、“扬州市政府采购网”发布的更正公告。

3. 本次招标不收取投标保证金。

第二章投标人须知

一、总则

1、招标方式

1.1 本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。

2、合格的投标人

2.1满足招标公告中供应商的资格要求的规定。

2.2 满足本文件实质性要求的规定。

3、适用法律

3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

4、投标费用

4.1 投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，扬州市公共资源交易中心（以下简称交易中心）在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2本次招标交易中心和采购人不收取标书工本费与中标服务费。

5、招标文件的约束力

5.1 投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。

二、招标文件

6、招标文件构成

6.1 招标文件由以下部分组成：

（1）投标邀请

（2）投标人须知

（3）合同文本

（4）采购需求

（5）评标方法与评标标准

（6）投标文件格式

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与交易中心联系解决。

6.2 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

7、招标文件的修改

7.1 在投标截止时间前，交易中心可以对招标文件进行修改。

7.2 交易中心有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期。

7.3 招标文件的修改将在江苏政府采购网、扬州市政府采购网公布，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

三、投标文件的编制

8、投标文件的语言及度量衡单位

8.1 投标人提交的投标文件以及投标人与交易中心就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

8.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

9、投标文件构成

9.1 投标人编写的投标文件应包括基本目录、资格审查内容、符合性审查内容、价格扣除证明文件等部分。

9.2 如标书制作工具中格式和内容与“江苏政府采购网、扬州市政府采购网”发布的招标文件不一致，请以“江苏政府采购网、扬州市政府采购网”发布的招标文件为准。

10、证明投标人及投标标的符合招标文件规定的文件

10.1 投标人应按照招标文件要求提交证明文件，证明其投标标的符合招标文件规定。

10.2招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

11、投标分项报价表

11.1 投标人按照招标文件规定格式填报投标分项报价表。

11.2投标货币。投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。

12、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表

12.1 投标人需对招标文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离，并说明原因。

12.2 投标人需按照招标文件要求，在投标文件中提供与技术要求和商务要求相关的证明材料。

13、投标函和开标一览表

13.1 投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。

13.2 对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与投标分项报价表中的投标总报价一致，如不一致，不作为无效投标处理，但评标时按开标一览表中价格为准。

14、投标有效期

14.1 投标有效期为交易中心规定的开标之日后六十（60）天。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件而予以拒绝。

15、投标有效期的延长

15.1 在特殊情况下，交易中心于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝交易中心的这一要求而放弃投标。同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件，受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

四、投标文件的递交

16、电子投标文件的递交

16.1 投标人应当按照《操作手册》规定，在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。

17、投标截止时间

17.1 投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。

投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功的按照本招标文件第二章第25.1.2条规定做无效投标处理。

17.2 交易中心可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止时间，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止时间均应以延长后新的截止时间为准。

18、投标文件的拒收

18.1交易中心拒绝接收在其规定的投标截止时间后上传的任何投标文件。

19、投标文件的撤回和修改

19.1 投标文件的撤回

19.1.1 电子投标文件的撤回

投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。

19.1.2 投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

19.2 投标文件的修改

19.2.1投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

19.2.2 在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

19.3 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

五、开标与评标

20、开标

20.1 交易中心将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按照《操作手册》规定，参加开标活动和在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。

20.2开标仪式由交易中心组织。苏采云系统将自动对项目进行开标，并展示各投标人名称和投标价格。

20.3投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。

20.4投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，如苏采云系统中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

21、评标委员会

21.1 开标后，交易中心将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。

21.2 评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

21.3评委会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标侯选人。

22、评标过程的保密与公正

22.1凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、交易中心均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

22.2在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

22.3 交易中心和评委会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

22.4 采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过苏采云系统查看自己的评审得分及排序情况。

23、投标文件的澄清

23.1评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容 ，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

评委会并非对每个投标人都做澄清要求。

23.2需要供应商进行澄清、说明和补正的，评委会将通过苏采云系统向供应商发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

23.3 接到评委会澄清、说明和补正要求的投标人如未按规定做出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。

24、对投标文件的初审

24.1投标文件初审分为资格审查和符合性审查。

24.1.1 资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查的结论，采购人以书面形式向评委会进行反馈。

采购人在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）和“中国政府采购网"(www.ccgp.gov.cn)查询投标人的信用记录，以确定投标人是否具备投标资格,查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员中任何一方存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

24.1.2 符合性审查：依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

24.1.3 未通过资格审查或符合性审查的投标人，交易中心将在苏采云系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评审结束后，交易中心将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。

24.2在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和交易中心的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会以少数服从多数的原则作出结论。评委会决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

24.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

24.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

24.5 评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过苏采云系统告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

24.6投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与交易中心及评委会联系。

25、无效投标条款和废标条款

25.1无效投标条款

25.1.1 投标人在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。

25.1.2 投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的。

25.1.3 投标人同一采购包提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。

25.1.4投标人不具备招标文件中规定资格要求的。

25.1.5投标人的报价超过了采购预算或最高限价的。

25.1.6未通过符合性审查的。

25.1.7不符合招标文件中规定的实质性要求的（本招标文件中斜体且有下划线部分为实质性要求）

25.1.8 投标人被 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单，“中国政府采购网"(www.ccgp.gov.cn)列入政府采购严重失信行为记录名单，或查询“信用中国”网站后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

25.1.9 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

25.1.10评委会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将通过苏采云系统要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评委会应当将其作为无效投标处理。

25.1.11 投标文件未按照招标文件要求加盖CA电子公章的。

25.1.12其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。

25.2废标条款

25.2.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的。

25.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。

25.2.3因重大变故，采购任务取消的。

25.2.4评委会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

25.2.5 因苏采云系统系统故障原因造成开标不成功的。

25.3 投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理：

25.3.1如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按政府采购相关规定执行。

六、定标

26、确定中标单位

26.1中标候选人的选取原则和数量见招标文件第五章规定。

26.2 采购人应根据评委会推荐的中标候选人确定中标供应商。

26.3 交易中心将在“江苏政府采购网、扬州市政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。

26.4  若有充分证据证明，中标供应商出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：

26.4.1提供虚假材料谋取中标的。

26.4.2向采购人、交易中心行贿或者提供其他不正当利益的。

26.4.3属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的。

26.4.4与采购人或者其他供应商恶意串通的。

26.4.5采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。

26.5 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：

26.5.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制。

26.5.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜。

26.5.3 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。

26.5.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。

26.5.5不同投标人的电子投标文件出自同一台电脑的；不同投标人的标书制作工具客户端标识码存在一致的；不同投标人从同一互联网协议地址上传投标文件的。

27、质疑处理

27.1 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

27.2供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式根据下述27.4条款的规定向交易中心或采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

27.2.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；

27.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

27.2.3对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，交易中心、采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。

27.3质疑函必须按照本招标文件中《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。供应商如组成联合体参加投标，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

27.4供应商（含潜在供应商）对采购方式、招标文件中采购需求、供应商资格条件、评标方法与评标标准、合同文本及资格审查结果的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复。供应商对其他事项的询问、质疑请向交易中心提出，由交易中心负责答复。

采购人及交易中心只接收以纸质原件形式送达的质疑,建议供应商尽量通过邮寄方式提交质疑（采购人和交易中心不接受无快递运单号的快递）。

质疑接收人及联系方式见招标文件第一章。

27.5 以下情形的质疑不予受理

27.5.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

27.5.2 超出政府采购法定期限的质疑。

27.5.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

27.5.4 未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

27.5.5供应商组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

27.6  供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，交易中心有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

28、中标通知书

28.l 中标结果确定后，交易中心将向中标供应商发出中标通知书。请中标供应商在中标结果公告届满之日起30日内,使用CA数字证书登录苏采云系统及时下载中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，苏采云系统不再保证提供下载中标通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由中标供应商自行承担。

28.2中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标供应商均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标供应商放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

七、授予合同

29、签订合同

29.l中标供应商应当在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。

29.2 招标文件、中标供应商的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

29.3 签订合同后，中标供应商不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，中标供应商也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标供应商应承担相应赔偿责任。

30、政府采购履约资金扶持政策

中标供应商可凭政府采购合同办理融资贷款，详情请见江苏政府采购网“政采贷”专栏。

第三章合同文本

江苏省政府采购合同（服务）（合同编号）

项目编号：扬州市卫生健康委员会卫生应急紧急医疗救援信息系统建设项目

项目编号：JSZC-321000-JZCG-G2025-0042

采购包号：

甲方：（买方/采购人）_________

乙方：（卖方/中标供应商）_________

甲、乙双方根据扬州市公共资源交易中心         项目公开招标的结果，签署本合同。

一、合同内容

1.1 标的名称：

1.2标的质量：

1.3 标的数量（规模）：

1.4 履行时间（期限）：

1.5 履行地点：

1.6 履行方式：

二、合同金额

2.1 本合同金额为（大写）：________圆（________元）人民币或其他币种。

三、技术资料

3.1乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供服务（包含与服务相关的货物）的有关技术资料。

3.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

四、知识产权

4.1乙方应保证甲方在使用、接受本合同服务（包含与服务相关的货物）或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。

4.2 本项目开发前乙方已经拥有的知识产权归乙方拥有，与甲方无关。根据本项目需求所定制开发的软件的知识产权和著作权归甲方所有。

五、产权担保

5.1 乙方保证所交付的服务（包含与服务相关的货物）的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

六、履约保证金

6.1 乙方交纳人民币___零______元作为本合同的履约保证金。（不得超过合同金额的10%）

6.2合同履行结束后，甲方应及时退还交纳的履约保证金。

6.2.1履约保证金退还方式：无

6.2.2履约保证金退还时间：无

6.2.3履约保证金退还条件：无

6.2.4履约保证金不予退还的情形：无

七、合同转包或分包

7.1乙方不得将合同标的转包给他人履行。

7.2乙方不得将合同标的分包给他人履行。

7.3乙方如有转包或未经甲方同意的分包行为，甲方有权解除合同。

八、合同款项支付

8.1合同款项的支付方式及进度安排

合同签订后，甲方自收到发票之日起10 个工作日内支付合同总价 30%的预付款;项目验收合格后，甲方自收到发票之日起 10个工作日内付清尾款。

九、税费

9.1本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十、项目验收

10.1 甲方依法组织履约验收工作。

10.2 甲方在组织履约验收前，将根据项目特点制定验收方案，明确履约验收的时间、方式、程序等内容，并可根据项目特点对服务期内的服务实施情况进行分期考核，综合考核情况和服务效果进行验收。乙方应根据验收方案内容做好相应配合工作。

10.3 对于实际使用人和甲方分离的项目，甲方邀请实际使用人参与验收。

10.4 如有必要，甲方邀请参加本项目的其他供应商或第三方专业机构及专家参与验收，相关意见将作为验收书的参考资料。

10.5 甲方成立验收小组，按照采购合同的约定对乙方的履约情况进行验收。验收时,甲方按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后,验收小组出具验收书,列明各项标准的验收情况及项目总体评价,由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料存档备查。

10.6 验收合格的项目,甲方根据采购合同的约定及时向乙方支付合同款项、退还履约保证金。验收不合格的项目，甲方依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《中华人民共和国民法典》。乙方在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的,甲方将及时报告本级财政部门。

十一、违约责任

11.1 甲方无正当理由拒绝接受乙方提供服务的，甲方向乙方偿付拒绝接受服务合同价款总值    的违约金。

11.2 甲方无故逾期验收和办理合同款项支付手续的,甲方应按逾期付款总额    每日向乙方支付违约金。

11.3 乙方逾期提供服务的，乙方应按逾期提供服务合同总额每日千分之六向甲方支付违约金，由甲方从待付合同款项中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能提供服务的，甲方可解除本合同。乙方因逾期提供服务或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同价款总额     的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

11.4 乙方所提供服务的标准不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒绝接受服务，并可单方面解除合同。

十二、不可抗力事件处理

12.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

12.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

12.3 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十三、解决争议的方法

13.1双方在签订、履行合同中所发生的一切争议，应通过友好协商解决。如协商不成，由甲方住所地人民法院管辖。

十四、合同生效及其它

14.1 合同经双方法定代表人或授权委托代表人签字并加盖单位公章后生效。

14.2本合同未尽事宜，遵照中华人民共和国现行法律法规有关条文执行。

14.3 本合同正本一式两份，具有同等法律效力，甲方、乙方各执一份。

甲方：                              乙方：

地址：                             地址：

法定代表人或授权代表：                法定代表人或授权代表：

联系电话：                             联系电话：

签订日期：年  月 日

第四章 采购需求

一、项目属性:服务类项目

1. 如本项目采购产品被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品政府采购品目清单”强制采购范围，投标文件中必须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书。本项目强制节能产品有：无。

2. 供应商对于投标产品的包装应按照“财办库〔2020〕123号《关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知》”执行。

3. 采购标的清单

| 采购包号 | 采购标的 | 对应中小企业划分标准所属行业 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 扬州市卫生健康委员会卫生应急紧急医疗救援信息系统建设项目 | 软件和信息技术服务业 |

二、技术要求

其中斜体且有下划线部分为实质性要求。

## 背景、现状和建设目标

### 1项目背景

为加快全市卫生健康数字化发展，加强顶层设计，打牢数字基础，强化互联互通，实现共建共享，拓展应用场景，更好地服务于群众健康需求，全面提升智慧急救建设水平，大力推进政府智慧管理，助力市县共建、数字协同，推动卫生健康事业高质量发展，根据《扬州市国家公立医院改革与高质量发展示范项目实施方案 (2023-2025年)》，进行扬州市卫生应急紧急医疗救援信息系统建设项目采购服务。

### 2现状

目前扬州市有6个县（市、区）和3个功能区，其中广陵区、邗江区、经开区、景区、生态科技新城的120呼入电话统一由市急救中心接入并调派车辆，江都区、高邮市、仪征市、宝应县的120呼入电话由属地急救分站接入并调派车辆，实行网格化管理。各个县120院前急救工作基本上都是依托于市域内各人民医院，大部分县区120指挥调度系统建设严重滞后，信息化水平参差不齐，甚至还存在依赖人工调度的模式，120急救工作总体水平不高。

### 3建设目标

通过整合全市急救医疗资源，发挥协同作用，全市急救网络体系建成纵向连通、横向覆盖全市的市、县（区）、乡镇三级急救医疗网络，实现动态掌握和管理全市急救医疗相关各类信息，大型突发灾难、事故、公共安全事件发生时跨地域医疗救援行动的指挥调度和救治增援，发挥紧急医疗救援体系整体应急功能，提高快速反应能力、资源利用效率和医疗救治水平，使全体城乡居民人人享有“120”急救提供的高效、快捷的急救医疗服务。

## 采购清单

6-12项目需求中斜体下划线的技术参数不接受负偏离。加“★”号项为重要参数，每有1项不满足扣2分。其他技术参数，供投标人参考。

| 序号 | 名称 | 规格要求 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 区域化云调度系统 | 定制开发，详见第四章采购需求三 | 1 | 项 |
| 2 | 全市院前急救质控系统 | 定制开发，详见第四章采购需求四 | 1 | 项 |
| 3 | 上车即入院--绿色通道建设 | 定制开发，详见第四章采购需求五 | 1 | 项 |
| 4 | 医疗急救单兵系统 | 定制开发，详见第四章采购需求六 | 1 | 项 |
| 5 | 移动终端呼救定位 | 定制开发，详见第四章采购需求七 | 1 | 项 |
| 6 | 收费清单蓝牙打印机 | - 打印方式要求行式热敏，(提供相关证明材料，如：产品彩页或截图或白皮书等） - 要求支持（单联/两联）普通纸/无碳复写纸，纸张规格要求支持宽58x直径40 (mm)， - 通讯方式要求提供usb和蓝牙方式，(提供相关证明材料，如：产品彩页或截图或白皮书等） - 要求提供黑标检测功能 | 20 | 套 |
| 7 | 车内监控 | - 设备内置的硬盘盒上带有风扇模块和加热模块； - 支持4G网络无线传输 (提供相关证明材料，如：产品彩页或截图或白皮书等） - 硬盘盒可热插拔 - 视频输入≥4路，支持1080P编码(提供相关证明材料，如：产品彩页或截图或白皮书等） - 可支持2块2.5英寸SATA接口HDD/SDD硬盘,设备内置硬盘盒支持录像导出,导出平均速度≥50MB/秒 - 可外接车载键盘,并可用车载键盘对接入的云台进行转动、抓图、录像、变倍、聚焦、亮度、照明等控制 - 支持1张SD卡，单张支持≥256G（提供相关证明材料，如：产品彩页或截图或白皮书等）。 - 可设置智能编码功能开启或关闭；支持接入H,265、H.264、H,264H、H.264B、MPEG4编码格式的网络视频；支持录像回放,回放最高分辨率为800W (3840× 2160) 9.配置3个摄像头，4T硬盘（投标人提供承诺函，格式自拟） | 35 | 套 |
| 8 | 5G路由器 | 5G 功能。 | 20 | 套 |
| 9 | 5G医疗急救单兵 | 1、5G网络，支持移动/联通 /电信(提供相关证明材料，如：产品彩页或截图或白皮书等） 2、支持4K高清摄录(提供相关证明材料，如：产品彩页或截图或白皮书等） 3、≥4G+64G运行内存，支持WIFI和蓝牙 4、≥2.4寸触摸显示屏(提供相关证明材料，如：产品彩页或截图或白皮书等） 5.★摄像头：设备具备≥3个摄像头，至少具有一个微云台防抖摄像头和一个红外摄像头。（提供具有CMA标识的第三方检测机构检测报告，扫描件上传）； 6.★防抖功能：设备同时支持微云台机械防抖功能和 EIS 电子防抖功能，且设备在1Hz振动频率、振动幅度 ≥6°条件下，同一位置点在视音频信息中的最大振动像素差应≤10 像素。（提供具有CMA标识的第三方检测机构检测报告，扫描件上传）； 7.★防抖摄录功能：设备支持在预览界面和打开录像状态下，自动开启微云台防抖功能，在微云台作用下摄像头向不同方向运动并保持平衡。（提供具有CMA标识的第三方检测机构检测报告，扫描件上传）； | 20 | 套 |
| 10 | 桌面采集站 | - 桌面便携式采集站， - ≥10.1英寸高清触摸液晶屏(提供相关证明材料，如：产品彩页或截图或白皮书等） - ≥2个硬盘位， - ≥10口高速采集口 - 含≥4T存储。 | 2 | 套 |
| 11 | 话务程控交换机 | 1、最大支持不少于100路通话并发(提供相关证明材料，如：产品彩页或截图或白皮书等） 2、设备支持双电源接入(提供相关证明材料，如：产品彩页或截图或白皮书等） 3、可配置≥16模拟中继/模拟分机） 4、可扩容至≥3个E1中继 5、手机模块支持≥6个 6、支持自动录音（通过内置SATA 2.5英寸硬盘或网络磁盘储存录音文件） 7、支持会议室控制面板，支持60/90方会议 8、包含≥5个Linkus软电话授权，支持IOS\安卓\Windows\Mac OS系统使用，可开通LCS隧道/即时聊天服务。 9、支持广播对讲、呼叫队列、响铃组、呼入匹配、语音导航、权限管理、分机账号、自动配置、安全中心等功能 10.录音配件3套；（投标人提供承诺函，格式自拟） 11.专用耳机3套。（投标人提供承诺函，格式自拟） 12.话机电源3套。（投标人提供承诺函，格式自拟） | 2 | 套 |
| 12 | 车载信息终端 | ## ★1、一体式工业结构设计：适合台面安装，不可拆卸使用；（提供现场安装彩色图片） 2、触摸显示屏≥7寸；显示屏分辨率≥1024*600； 3、支持RFID、IC卡司机信息卡； 4、无线通信：支持4G全网通； ★5、定位：支持BDS单模板，不得支持其他定位方式。（提供第三方检测机构依据《卫星定位导航授时设备单北斗测试技术规范》进行检测的合格检测报告，扫描上传） 6、支持VOIP语音通话； 7、支持安装第三方应用程序，扩展终端行业应用功能；（投标人提供承诺函，格式自拟） 8、具备电瓶过放电保护功能；具备过压保护，超过极限电压，立即切断外部电路保护终端；（投标人提供承诺函，格式自拟） ★9、具有车辆启动点火检测功能，当车辆熄火后，设备向监控中心发送休眠信号并进入休眠状态，并在下次车辆启动后自动退出休眠状态。休眠状态数据上传频率可由监控中心远程设置或者按照初始化时设置的参数自动持续降低数据上传频率;关闭除无线通信模块外其它不必要设备，卫星定位模块在需要上传时自动唤醒；（提供具有CMA标识的第三方检测机构检测报告，扫描上传） ★10、具备电气性能（含电源电压适应性、耐电源极性反接、耐电源过电压性、断电保护性能、低压保护性能等）合格检测报告；（提供具有CMA标识的第三方检测机构检测报告，扫描件上传） ## 11、原设备损坏后，设备上APP及授权可转移到其他设备上使用。（投标人提供承诺函，格式自拟） | 15 | 套 |
| 13 | 集成服务 | 软硬件安装调试、培训等 | 1 | 项 |

## 三、区域化云调度系统建设要求

#### （一）急救指挥调度系统升级

##### 1、系统升级

（1）.坐席登录

每个受理员进入受理座席软件时，都需要进行登录，以确定受理工作的责任人。同时，也便于为系统提供呼叫中心的统计分析管理数据以及受理员工作质量的评价依据。

①用户名：中心调度员的用户名以列表方式显示，支持用户下拉选择。

②密码：必填项，系统需对用户密码进行审核。

ni③台类型：分为受理调度台、调度台和班长台，其中受理调度台可以受理分配的电话、可进行派车、可使用 MPDS 系统；调度台不分配电话，不能使用 MPDS 系统，其它功能和受理调度台一样；班长台包括受理调度台的所有功能，另外增加了“监控信息”。

④班次：分为【早班】、【中班】、【晚班】，调度员可以根据自己的班次进行选择。如果不选班次，则无法登录。

（2）.急救指挥调度系统内容

主屏（中屏）为受理调度屏：主要用于调度员受理呼救、调度车辆等，包括排队电话信息、车辆信息列表、受理信息、台信息及状态等，来电时显示呼入电话信息详情。

左屏--地理信息屏：默认接入国内最先进的地图服务商高德地图或者百度地图，也可嵌入管理系统为受理调度提供相关管理功能。

右屏—信息管理屏：包括事件信息、电话簿、交班日志、报停记录、通知单、电话流水、警情通传、系统信息等。

（3）.系统监控

系统监控内容包括：“系统当前排队电话”、“系统当前落单事件”、“出车”、“受理超时”等，一旦系统监控到相应事件自动向调度员发出提醒。

①系统当前排队电话提示：显示排队电话数量，有排队电话时数字底色变红，并有声音提示，下方显示排队电话号码。

②系统当前有落单事件提示：显示落单事件数量，当有落单事件时数字底色变红，并有声音提示。如果系统没有启用 MPDS，则不显示落单监控。

③出车告警：列表方式显示当前调度系统派车后的“车辆标识”和“派车后计时”，直到车辆状态变为“驶向现场”，并且车辆有速度时，告警才会取消。

④受理超时告警：调度员进入受理中，则受理开始计时，当受理时间超过告警时间则底色变黄，当受理时间超过超时时间则底色变红，并有声音提示。告警时间和超时时间可按中心规定设置。

（4）.班台信息及状态

①所有当班台状态显示；

②实时显示受理中坐席的现场地址，提醒其他调度员不要重复派车。

（5）.车辆管理

①车辆信息列表：以列表形式显示车辆集合，不同状态的车辆以不同颜色区分，默认按照“车辆”字段升序排序。

列表需包含的字段信息有GPS状态、分站名称、车辆名称、车辆分组、车牌号码、所属区域、调度员、按键时刻、到现场的直线距离、到现场的实际路程、车载电话等。

车辆列表中可以选择与车辆（车载电话）通话、与车辆所属分站通话、与该车车组人员通话，也支持轨迹回放、修改车辆分类、查看车辆或分站监控视频等。

②车辆与事件关联：支持车辆与事件关联，以便查看车辆关联哪个事件，或事件由哪些车辆在执行任务。

③车辆状态过滤：可以在车辆列表中按照车辆状态过滤显示相应状态的车辆，便于调度员查看。

④车辆查询：在车辆列表可按车辆名称、区域、医院名称、任务号等查询对应车辆。

⑤改变车辆状态：支持按“收到指令-驶向现场-到达现场-病人上车-到达医院-途中待命-站内待命-终止任务”顺序改变车辆状态。

⑥中止任务：对于任务中的车辆，执行“中止任务”操作可以中止该车当前任务。

⑦暂停调用：在当班车辆不能被调度时，支持对此车辆进行暂停调用操作。

⑧恢复调用：对于暂停调用的车辆，系统也支持恢复调用，重新将其加入到正常调度序列。

⑨上下班操作：在车载信号不好或者出现故障时，调度员可在调度台给随车人员上下班。

⑩更改车辆分站：救护车所属分站变更时，可以通过更改车辆分站来完成设置。

（6）电话呼入

呼救电话接入时，系统自动显示“来电信息”和“呼入信息详情”。

①来电信息

姓名：呼救者姓名或曾经叫过救护车的电话，调度员填写过患者姓名，才能显示此项信息；

来电号码：呼救者呼入的电话号码；

上次来电时间：如果此电话号码曾经呼叫过120，将显示上次来电的时刻值；

②呼入信息

呼入类型：呼救者最后一次来电处理的类型；

呼入信息详情：近期打过 120 电话的号码，再次呼入时会有呼入信息详情窗口弹出，详情中会显示120相关事件信息；但如果是第一次拨打 120 电话，则不会弹出呼入信息详情；

③摘机、挂机快捷键：接听或者挂断呼叫电话的按键，可以使用快捷键 F4或者 F5。

（7）.受理与调度

电话分类：非要车电话，可以记录电话类型后，再选择继续接听、退出接听或暂停接来结束受理。电话记录包括恶意电话、医疗咨询、用户投诉、误拨号、无声电话和其它电话，调度员可根据不同情况进行选择。

操作继续接听后退出受理，受理调度台状态变为就绪，可以继续分配电话。

操作退出接听后退出受理，受理调度台状态变为离席，不再分配电话。

操作暂停接听后退出受理，受理调度台状态变为暂停状态，与离席不同，暂停接听状态不分配电话，此状态为处理与派车相关工作。

（8）.突发事件

①突发事件生成：通过新增操作填写突发事件相关信息后生成上报短信。

②患者流向填报：选择车辆后填报患者流向。

③突发事件上报：填写突发事件信息后自动生成突发事件上报信息，在电话簿里选择相关人员即可发送上报短信。

（9）.事件关联

▲①突发事件关联：在处理突发事件的过程中可能出现多人报警，多个调度员处理的是一起事件的情况，此类情况下，系统支持对突发事件进行关联，找到多起事件选择主事件进行合并即可。（提供功能演示）

②普通事件关联：同理于突发事件的关联，对起普通事件也可以进行关联。

（10）.电话簿

电话簿主要为用户提供一个快速检索、联系相关人员的环境，包括电话分类查找、电话检索、电话簿列表、软电话及短信列表等功能。

（11）.电话流水

①电话流水可以查询给定时间段内的系统所有电话记录。支持筛选排队电话流水、恶意电话流水、全部电话流水。

②电话列表中可以选择电话听取录音。

③电话列表中支持拨打该电话以及拨打外地手机。

（12）.交班日志

调度员可以添加交班日志，包括个人交班日志和班组交接日志，其中，个人交班日志只能自己登录调度台进行查看，不会给其他调度台发送；而班组交接日志则可以发送通知给所有调度台。系统支持对交班日志进行新增、修改和删除等操作。

（13）.报停记录

报停记录为系统自动生产数据，包括电话分类记录和暂停记录两部分内容，系统支持按相关条件进行查询。

（14）.通知单

包括发送通知单、通知信息发送历史查看。

（15）.事件管理

以列表形式显示近期事件集合，支持通过事件列表过滤查看不同状态的事件；支持对事件进行唤醒待派、撤销待派、增援、改派、电话相关、MPDS处理和事件解锁等操作。

（16）.班长坐席

班长坐席除了具备受理调度席的所有功能外，还可以完成对急救任务执行过程、受理调度过程的监控，必要时可监听、强插受理坐席的通话；可以监控每个受理坐席的工作状态，随时掌握调度人员的工作情况；还可以对网络、设备等运行状态进行监控，以确保系统的正常运行。

①坐席状态监控：班长台可以通过【监控信息】查看每个坐席当前的工作状态，就绪、受理、离席、暂停状态的调度台分类展示。

▲②警情通传：所有登录的调度台都会在这里显示，患者姓名、来电号码、呼救原因、现场地址等信息在这里进行显示。班长可以查看事件详情，也可对来电进行监听、强插、接管、转移等操作。（提供功能演示）

③电子围栏：当非任务中的车辆定位超出设定的城市范围，班长台会收到通知“那辆车已超出围栏”。

（17）.电子地图

系统支持接入高德地图和百度地图，并支持基于网络地图的地址查询、路径规划、车辆监控、电话定位、现场地址定位、车载北斗/GPS位置显示、地图直接拨打电话、电子围栏、急救资源标记等功能。

另外，系统同样支持接入本地地图，如果网络地图无法使用，则可以使用本地地图。

##### 2、迁移上云

（1）.原有平台业务系统迁移

结合调度系统信创改造平台，将原有系统功能及业务迁移至政务云平台。

（2）.原始业务数据迁移

将原始业务数据迁移至政务云平台并实现数据转换，使原始数据在信创环境平台中可直接查询。

##### 3、信创适配

（1）.数据库改造

①国产化数据库适配改造

包括调度库、管理库、病历库、地图库、告知库等均改为国产数据库软件

②数据迁移至国产化数据库

包括调度库、管理库、病历库、地图库、告知库等均迁移到国产数据库

③国产数据库复制/容灾

基于国产化数据库对相关业务数据进行复制/容灾。

##### 4、双活改造

扬州市核心调度系统采用双活的方式部署，双活技术的应用可以使单一故障点不再成为影响系统运行的结症，任何一台服务器出现故障均可平滑切换至另一套服务，一线受理调度人员、出车救援人员和中心管理人员的工作几乎无感，急救业务不受任何影响，因此，可大大提高系统的可用性。

（1）.应用服务改造

应用服务是120指挥调度系统的核心模块之一，应用服务是基于中间件发布的Web Service服务，用于实现终端及其它应用模块对核心数据库的读写操作。同时也具备响应调度台的数据同步请求以及数据归集下发等功能。应用服务采用双活方式部署，实现应用端的的负载均衡。

（2）.消息服务改造

消息服务是120指挥调度系统的核心服务。用于接收和转发各个子系统、模块、终端设备之间的消息通讯。消息服务采用双活方式部署，2个消息服务之间建立互相订阅，以便实现服务的保活监视和消息同步。

（3）.通信服务改造

通信服务程序采用双活方式部署，多个通信服务程序之间采用心跳机制进行保活监视。车载调度终端以及分站通过双通道的方式与多通信服务建立通信。当某一个通信服务出现故障时，终端在5秒内自动切换至保活的通信服务上。

（4）.受理调度台改造

▲调度台登录支持双应用服务检测，当主应用故障会自动提示连接另一核心应用，调度台可任意切换双活后台，不再受单个服务器故障的风险困扰。同时，UI界面支持双活模式下的警告提醒，并自动恢复。（提供功能演示）

（5）.车载程序改造

车载基于完成端口的tcp服务端升级，可以任意连接其中一个活动后台服务完成不间断后续任务，无缝衔接，双通服务运行下的车载自动连接，自动切换模块改造。

#### （二）全市分站系统升级

##### 1、系统升级

（1）.实时任务模块

实时任务模块主要用于实时接收指挥中心的调派命令（与救护车接收同步），调派任务的单类型包括命令单、补发单和通知单等，一个急救任务可能对应1个命令单和多个补发单，具体可以根据任务号进行对应关联。

（2）.历史查询模块

历史查询模块主要用于查询一定时间内不同单类型的命令单情况。

（3）.分站地图模块

分站地图模块主要用于展示分站车辆的状态和位置分布。

（4）.车辆管理模块

车辆管理模块主要用于：车辆管理模块主要用于展示分站车辆的当前状态和任务地址等，并且可以通过配置赋予分站人员修改车辆状态的权限，同时，支持帮随车人员上下班。

（5）.菜单设置模块

菜单设置模块主要用于：菜单设置模块主要用于设置分站车辆分组、任务预警和接收的相关指数配置、报表模板的更新、使用手册的查阅以及最小化等。

##### 2、迁移上云

（1）.原有平台业务系统迁移

结合分站系统国产化改造平台，将原有系统功能及业务迁移至政务云平台。

（2）.原始业务数据迁移

将原始业务数据迁移至政务云平台并实现数据转换，使原始数据在信创环境平台中可直接查询。

##### 3、信创适配

全市分站系统信创适配改造内容包括：

①国产化数据库适配改造

包括资源库、管理库、病历库、地图库等均改为国产数据库软件

②数据迁移至国产化数据库

包括资源库、管理库、病历库、地图库等均迁移到国产数据库

##### 4、双活改造ro

为了实现系统双活，需要对分站接警程序进行如下功能进行双活建设：分站通信可自动判断连接通信服务程序、分站双活模式下的数据存储、分站双服务运行下的自定义消息定制、双活实时接收命令单、双活实时接收补发单、双活实时接收通知单、双活心跳保活检测、双活自动发送收到命令单回执消息、双活自动发送收到通知单回执消息、双活自动发送接收补发单回执消息、向双服务发送鉴权消息、接收双活服务鉴权结果消息、自动回复双服务鉴权结果回执消息、双活接收车载收到任务同步消息、双活模式下连接状态自动切换、双活模式下自动回复收到车载收到任务回执、分站双服务运行下的消息自动切换。

#### （三）区域一体化指挥调度平台建设

- 县级急救中心接口预留

为充分利用市120系统平台软硬件资源，系统预留县级急救中心接入云平台的接口，下辖各县市区急救中心坐席统一接入市120系统平台。该建设模式并不改变现有的县120呼救电话的流程，但是却可完成急救电话本地受理，并使得电话接听和转接更顺畅，更准确。

- 全市调度坐席统一接入

现有业务系统迁移至政务云后，可升级为“一级受理、一级调度”的模式，提供全域调度台接入授权；支持全市救护车、急救分站及急救人员等急救资源数据的接入；支持接入全市业务数据，并按要求相对独立规划；将系统开放给各县区急救中心使用，增加各县市登录接口、分级管理、数据分类等模块。

- 全市急救资源统一调度

在平时，受理台接到患者呼救电话后，如病人是4个县区下辖的，由郊区远程调度台进行急救车的指挥和调度；紧急情况时，受理台接到呼救电话后，由急救中心进行全扬州范围内的统一指挥调度。

- 全市急救资源的统一管理

以统一全市救护车信息管理为目标，整合各县区调度系统中的救护车、急救分站、急救人员等信息，建立全市急救资源管理体系。

- 全市急救业务应急接管

当各县市急救中心符合预案中的触发条件（如接到上级指令、达到特定灾害等级）时，可由上级领导统筹安排事故中心的急救业务接管，成立战时调度指挥中心，该中心既可以是扬州市急救中心，也可以是其它下辖县市急救中心。

## 四、全市院前急救质控系统建设要求

#### （一）内部质检系统

内部质量监督系统主要用于联合多部门对车、站、人进行定期常规检查；不定期的飞行检查以及专项检查。

内部质检系统采用B/S架构，系统部署在扬州市电子政务云平台上，采用符合国产化要求的数据库及操作系统。终端设备采用安卓PAD，使用运营商网络接入系统，通过蓝牙连接便携式热敏打印机进行整改通知单打印。质检管理人员通过政务外网访问WEB端质检系统，对质检数据进行管理和维护。

##### 1、功能设计

（1）.系统登录模块

选择用户名、输入密码并完成权限认证后，即可登录系统。

（2）.日程管理模块

内部质检系统日程管理模块课提供质检相关的检查计划，不同科室可根据需要事先在后台管理系统新增检查计划，检查分为定期检查、专项检查、飞行检查，其中，飞行检查不需要在后台新增检查计划。相关人员能在PAD终端上登记检查计划并提高检查计划的查询、修改、删除、提醒等功能。

1）日程规划：将需要重点关注或已提前安排的工作和事务在电子日历中做一个有效记录，方便监督、管理重要工作执行情况。

2）日程管理：支持新增、查阅、修改、删除日程计划。

3）定时提醒：支持通过定时提醒等达到备忘的目的。

（3）.内部质检管理模块

- 常规检查

通过对急救资源的管理和检查方法的改进提高工作效率，有效提高急救物品管理质量、规避风险、减轻相关人员的工作压力,使急救资源的管理更具科学化、标准化、规范化和人性化。

对急救车辆的常规检查包括：车辆外观检查：全车钣金&油漆面、发动机舱、全车轮胎、外观清洗、全车玻璃及图片附件；驾驶舱情况检查：随车工具、灭火器、驾驶舱整洁、存油量、驾驶舱保险带；医疗舱情况检查：座椅、车厢照明、担架床、组合柜体、所有保险带、医疗舱清洁、盐水架、紫外线杀菌灯、逃生锤、扶手及扶手装置等。

- 飞行检查

飞行检查是跟踪检查的一种形式，指事先不通知被检查部门实施的现场检查，具有启动慎重、行动快等特点，因此，可以及时掌握真实情况，做到心中有数。以往的跟踪检查由于事先通知被检查的部门，检查组很难掌握分站、车辆、人员等急救单元的实际工作情况。采取飞行检查的形式进行监督检查，将对各急救单元起到明显震撼作用，强化其自律意识。

▲内部质检飞行检查模块将提供对急救车辆、急救人员、急救分站的突击检查功能，具体包括：飞行检查对象的筛选、检查信息的记录和修改、检查结果的查询（提供功能演示）

- 专项检查管理

▲专项检查是指对某一类型的急救行为的全面、重点的质量监督检查，如针对CPR实施情况、防护服穿脱流程等某种特定行为或某类突出问题的质量专项检查。内部质检系统专项检查模块提供如下功能：专项检查内容的制定、专项检查信息填写、专项检查信息修改、专项检查信息删除（提供功能演示）

（4）内部质监数据统计分析模块：

提供质检数据的统计分析功能，完成相关统计报表的开发，包含专项检查数据的统计报表、飞行检查数据的统计报表、常规检查数据的统计图表、专项检查数据的统计图表、飞行检查数据的统计图表。

#### （二）全市质控系统

全市质控系统主要用于扬州市院前急救质控中心对全市院前急救医疗机构进行全面的质控检查，包含硬件建设、管理水平、服务质量水平、院前急救病历、培训考核五大检查项目。

全市质控系统采用B/S架构，采用符合要求的数据库及操作系统。终端设备采用安卓PAD，使用VPDN 5G专网接入系统，通过蓝牙连接便携式热敏打印机进行整改通知单打印。质控管理人员通过政务外网访问WEB端质控系统，对质控数据进行管理和维护。

##### 1、功能设计

- 系统登录模块

选择用户名、输入密码并完成权限认证后，即可登录系统。

- 日程管理模块

全市质控系统日程管理模块可提供质控相关督察计划，不同科室可根据需要事先在后台管理系统新增质控督察计划，相关人员能在PAD终端上登记质控督察计划并提高质控督察计划的查询、修改、删除、提醒等功能。

- 日程规划：将需要重点关注或已提前安排的工作和事务在电子日历中做一个有效记录，方便监督、管理重要工作执行情况。

- 日程管理：支持新增、查阅、修改、删除日程计划。

- 定时提醒：支持通过定时提醒等达到备忘的目的。

- 质控检查管理模块

- 硬件设施检查

全市质控系统硬件设施检查模块提供急救中心硬件措施检查功能，如环境&房屋设置是否按照区域卫生规划合理布设急救站点、急救站点建设是否符合标准、急救人员待命区是否邻近救护车待命区、调度坐席及电话线路数量的设置是否满足日常院前急救呼叫受理和突发事件应急指挥调度的需要等。

- 管理水平检查

全市质控系统管理水平检查模块提供急救中心管理水平检查功能，包括管理水平相关材料登记、质控、附件上传等。如对于规章制度&工作预案&流程的检查包括是否制定质量控制相关管理制度、是否专人负责，是否定期进行质量检查/考核/评价、是否制定报告医疗安全(不良) 事件与隐患缺陷的制度和工作流程等等；对于各种运行记录完整性的检查包括是否客观规范书写《院前急救病历》、是否规范书写《院前-院内交接单》等。

- 服务水平检查

全市质控系统服务水平检查模块提供急救中心服务水平检查功能，包括提供服务水平相关材料登记、质控、附件上传等。如对于服务质量指标的检查包括市民满意度年是否均不低于98%、是否获得市民表扬（锦旗、表扬信）；对于培训考核的检查包括心肺复苏操作、外伤固定搬运、防护服穿脱、气道管理等是否规范。

- 院前急救病历检查

全市质控系统院前急救病历检查模块提供急救中心院前急救病历检查功能，提供院前急救病历调阅、检查登记、附件上传等。具体操作流程为：在质控系统院前急救病历检查页面选择被检查的单位，上传院前急救病历图片，系统自动完成病历质控检查评分，医生填写姓名、工号等可检查得分并提交记录。

- 培训考核模块

全市质控系统培训考核模块提供急救中心培训考核功能，提供如下功能：

- 理论及技能培训考核登记

- 理论及技能培训考核评分

- 理论及技能培训考核附件上传

## 五、上车即入院--绿色通道建设要求

全面改造扬州市院前急救5G救护车，建立扬州市院前急救上车即入院机制，整合院内急救资源（床位、救治能力、救治专长等），打通院前院内通道，树立院前急救数据标准集，与全域范围院内系统互通，在救护车驶向现场途中便可将病人档案传输至院内。实现院前院内无纸化交接。

利用5G通信技术，开展智慧急救系统再升级建设，对突发公共卫生事件管理融合赋能。扬州市急救中心紧密对接辖区内所有提供急诊服务的医疗机构，实时了解全市各级医院急救医疗资源总体情况，开展急诊急救信息“院前-院内”互联互通和无缝联动，加强远程医疗协作网络建设，并依据医疗付费“一件事”相关要求，无感就医等便捷支付，实现院前接诊、检查、转运、车上费用结算、院内为一体的急诊急救协同服务，实现患者“上车即入院”场景。

通过本项目的建设打通院前与院内的交互壁垒后，将实现对急危重症患者救治的流程再造，具体表现为：120急救车辆在转移病人的过程中，将监护设备与指挥中心、急救中心进行连接，获得目标医院床位的相关信息，同时将病人的生命形态、体貌体征和病情反应等信息发送到目标医院。这样，救护车上的医护人员可以在转运途中获得专家的远程急救指导抢救。目标医院的医护人员也能提早参与到急救的准备过程当中，进行急诊手术预约，重症加强护理、病房提前准备。

#### （一）心电监护仪/心电图数据接入

1.在设备厂商需无条件开放相关端口的前提下，提供救护车上的心电监护仪/心电图数据接入能力

2.整合心电/监护数据，集成至院前院内一体化平台

3.可兼容其他设备心电接口，实现数据推送、调阅等能力。

#### （二）远程会诊视频通讯平台软件

远程会诊视频通讯平台主要用于搭建急救医生、120督导专家、院内专科医生等建立多方视频通话，实现患者病情的远程诊断和救治前移。比如，当随车医生发现自身经验难以应对患者救治时，可以通过远程会诊视频通讯平台请求院内医生的协助，也可以接受来自中心或院内的远程会诊请求。

1.提供医院、救护车、指挥调度中心各业务点实时在线的视频用户列表；

2.支持向在线视频用户发起远程会诊通话请求，对方接听或对方自动应答后系统自动建立双方视频会话；

3.支持挂断正在进行的音视频会话；

4.支持调整音视频会话音量高低功能；

5.因网络丢包、信号不好等原因导致系统音视频通话中断时，如果在30秒以内系统网络得到恢复，系统需要支持立即自动恢复音视频会话功能。

#### （三）药品、耗材库管理平台

新建药品、耗材库管理平台实现对药品、医用耗材的电子化管理，与电子病历系统中数据相关联，对急救人员的每次急救任务消耗与药库消耗关联起来，达到及时对急救人员身边的急救药品耗材的监控和配送。

#### （四）移动支付平台

- 电子病历应收费用生成模块

- 完善扬州市急救中心现有院前急救电子病历系统，将系统配置至扬州市急救中心所有下辖分站。

- 系统内部自动根据医生对病人做过的治疗和里程数结算出收费清单。

- 保留原有电子病历功能，收费环节设置两种收费方式（现金收费、移动支付），增加未收、实收填输通道，在电子病历中生成收费清单。

- 电子支付平台与收费清单集成模块

在医护人员将病家送至目的地后，随车医护人员通过随车便携式打印机打印出收费清单。

- 电子病历收费实收回填模块

电子病历与管理系统关联，在医生选择收费方式后（分为电子支付、现金支付），现场进行收费，实收费用反馈至管理系统中，由管理系统关联事件、收费，打包推送至第三方支付中心。

1）现金收费回填：现金收费可在病例收费模块直接回填实收费用。

2）电子支付费用回填

电子支付则需通过随车医生病历终端手输实收费用推送至第三方收费平台；

平台反推付款码，反应在终端支付界面；

病家扫码完成付款，系统反馈支付成功，以此确认电子支付实收费用。

- 增加移动清单打印机

综上所述，为完成整个收费流程，随车医务人员需通过随车电子病历移动终端与随车便携打印机关联，打印一张收费清单以明确应收费用。所打清单中含收费清单及第三方支付通道，病家即可依据此清单进行网上支付。

- 与第三方支付平台对接

利用整改后具备收费管理模块的院前急救管理系统与第三方支付系统进行定制化对接，以实现双系统中的数据传输，包含收费金额推送、收费状态反馈、退费等。

对接后可实现以下功能：

- 随车人员在事件完成后可实现电子支付；

- 中心管理系统可将事件、急救人员与收费情况实时关联；

- 实现全过程收费监管，有据收费、事后可查。

#### （五）财务对账系统

- 财务对账管理

建设财务对账管理系统，系统中可有机的结合任务号、病历、收费清单、电子发票，实现任务自动关联。

- 报表生成

生成相关统计类比报表，统计及报表可反应分站、个人收费情况。

- 数据查询与导出

建设环比、类比数据一键查询，并支持导出相关数据。

#### （六）电子交接

救护车到达医院时，需要把病人基本信息，病情、生命体征、急救措施、使用药品等交接给医院。纸质交接单不仅费时费力，还不利于交接记录的查询、统计分析等工作的开展。因此，本系统将开发电子交接单用于院前院内的无缝对接，既保障了对接的高效和安全的进行，又能使交接记录清晰可查，便于院前院内各项工作的顺利开展。

- 电子交接单

依据急救中心现有纸质交接单模板制定电子交接界面，便于随车医生快速填写。

- 集成手写功能

集成手写签名能力，由院前医务人员交由院内人员签名以确认其交接结果，

- 集成打印机

集成院前手持蓝牙打印机，自动打印含有签名的交接单。

## 六、医疗急救单兵系统

急救行为往往不只是发生在救护车内，通常急救医生还需要离开医疗舱去往病人家中或户外抢救，对急救过程的摄录除了可以为质控考核提供依据外，还能有效避免一些不必要的医疗纠纷，为此，本项目计划为扬州市急救中心的急救医生配备医疗急救单兵设备，实现对救护车仓外救治过程的音视频记录。

#### （一）医疗急救单兵系统平台

1.实现登录工号与车辆绑定功能；

▲2.实现视频标记截取功能，根据任务状态截取任务中视频记录，通过现有调度平台任务号，可直接调取此任务过程中的音视频记录；（提供功能演示）

3.可将保存下的视频放至中心指定目录下，供第三方集成调阅；

4.平台支持群组对讲；

5.平台支持音视频远程调阅；

6.平台支持电子围栏自动提醒能力；

7.平台支持远程终端管理功能（音视频摄录开关/图片截取/任务下发）。

#### （二）与调度系统对接

1.移动摄录终端具备上下班功能后，推送设备登录人员及设备编码信息给调度系统，调度系统匹配车辆，确认设备与车辆绑定；

2.车载更改状态时将任务号与开始时间推送至设备，供设备后台自动标记任务下视频开始时间；

3.车载更改状态为任务结束时推送结束时间至设备后台，供设备后台自动标记任务下视频结束时间。

#### （三）与音视频管理平台对接

实现在音视频管理平台下通过任务号查阅调度事件视频的功能，包括实时视频查看和过往视频查看调阅。

## 七、移动终端呼救定位建设要求

在急救指挥中心通信机房配置呼救定位系统，系统由信令采集器、计算与存储资源、定位平台软件组成。

信令采集器部署与急救指挥中心通信机房，在中继线路中增设DDF架，DDF架引出两端，一端接入数字中继，另一端接入增设的信令采集器，完成对中继线路中的电话信令采集；

信令采集器通过网络端口接入急救中心数据专网，再通过防火墙上传至定位平台软件进行处理；

通过中心网络出口与运营商定位网关通信，送出电话信令及 定位请求数据，运营商定位网关回传鉴权结果及定位结果；

急救数据服务平台定位系统接收到120急救定位数据时，主动发送给定位平台；

定位平台与120调度系统使用数据接口通信，定位平台送出定位数据，调度平台接口后展示在一机三屏中的电子地图中，提供给调度员参考。

数据服务要求：接入四大运营商的集团定位网关，呼叫核查功能。中国移动、中国联通、中国电信三大运营商接入许可。

运维服务要求：包括系统运行状态监控，采集器在线状态监控，定位成功率监控等。

## 八、服务要求

### （一）新建平台与原有设备对接要求

投标人所投系统须实现与急救中心现有部分业务系统对接，需包含以下内容：

①将使用方现有业务系统历史数据迁移至新建区域化云调度平台，

②新建区域化云调度平台可与原有急救车载信息终端对接

③新建区域化云调度平台可与原有MPDS系统对接，

④新建区域化云调度平台可与原有程控交换机设备对接。

⑤新建区域化云调度平台可与原有录音设备对接。

（提供承诺函，格式自拟，扫描上传）

### （二）项目实施要求

本项目为包干项目，中标单位需负责项目整体的实施、安装、调试等工作。

1.进度控制

项目工期：本项目整体要求在合同签订之日起5个月内完成上线试运行，试运行一个月后组织验收。中标人应制定切实可行的项目实施方案和实施计划。方案中要明确各阶段的目标、各阶段的实施内容、管理控制措施、以及阶段性成果等。

在项目实施的全过程中，采购人对项目进度、软硬件质量和工作状态进行监督控制的职责和权利，中标人应全面配合，定期向采购人提交项目进展情况报告。采购人有权要求中标人对问题进行整改，中标人必须及时响应，排查解决问题。如整改不到位，采购人有权要求开发暂停或终止，由此造成的经济损失由中标人承担。

2.质量保证

在项目实施中，质量保证是核心要素。本项目要求中标人必须建立严格的质量管理体系，设立专门的质量监督小组，对项目各阶段进行全程监控，确保项目按时、按质、按量完成。按照ISO9001质量保证体系的要求建立项目质量控制体系，在本项目的相关作业技术标准的控制下，进行全过程质量管理。应依次通过实施单位作业部门的过程检查、实施单位管理部门的最终检查和业主组织的验收。

项目风险评估是指针对特定项目进行全面评估和分析，以确定项目可能面临的各种潜在风险，并提出相应的应对措施，以降低风险对项目实施的影响。项目风险评估是项目管理中非常重要的一环，能够帮助项目团队预测和识别潜在的风险，以便及时采取相应的措施来应对风险，确保项目能够按计划顺利进行。对项目可能存在的问题进行重点难点分析，提出解决方案或合理化建议，重点难点定位应准确，解决方案或合理化建议具有可执行性。投标人需提供详细、完善的进度保障措施、质量保障措施、风险分析及应对措施等。

3.项目团队管理

项目团队成员不少于7人，且专业分配合理，包括项目经理、技术负责人、设计、开发、实施、安全保障等。

中标人拟派项目经理（1人）须具备丰富的项目管理经验，同时具备较强的沟通协调和管理能力，能依据采购人要求提供合理的、高效的服务。具有信息系统项目管理师、注册信息安全专业人员等证书。

中标人拟派项目技术负责人（1人）须具备扎实的专业知识和丰富的实践经验，精通系统运作方式、及后台开发技术和开发环境，能及时准确的实现采购人需求。具有软件设计师、数据库系统工程师等证书。

中标人拟投入本项目的团队成员具有系统规划与管理师、高级程序员、信息安全保障人员（CISAW-CCRC）、大数据分析师、ITSS 服务项目经理证书等证书。

4.信息安全

本系统建设需严格遵循国家信息安全相关标准，确保系统安全、稳定、可靠运行，系统需具备高可用性，支持7×24小时稳定运行。根据《信息系统安全保护管理办法》等国家相关信息安全政策和法规，以及相关定级原则，结合本项目的实际情况，本项目的系统定级拟定三级。

### （三）培训要求

投标人需向采购方提供免费培训，培训方式应包括理论培训和操作培训。针对不同的培训对象，投标人在响应文件中应提出全面、详细的培训计划。投标人应按采购人约定合理地安排培训时间。目标是通过系统培训，系统管理人员能够具备独立管理投标人所提供的系统软件和日常的维护处理能力，各级业务人员能够熟练使用系统软件。

投标人应提供培训方案，包括并不限于以下方面：

（1）投标人需针对本系统软件及采用的相关技术等提出全面培训计划和培训方案并征得采购人同意后实施，培训服务工作需满足采购文件要求。

（2）投标人需针对不同类别的对象分别制定培训计划，并分别培训。

（3）投标人应保证提供有经验的教员，使采购方相关人员在培训后能够独立地对系统进行管理、维护。

### （四）售后服务

本项目自验收之日起提供3年免费质保。中标人必须提供全面、专业且响应迅速的售后服务支持，以确保信息系统在交付后能够持续稳定运行，并满足采购人的业务需求，服务内容应包括但不限于技术支持、故障排查与修复、系统维护升级等。质保期内中标人必须提供7*24小时便捷、优质的技术支持服务，确保系统运行正常。对于影响系统正常运行的故障修复时间不超过3小时，其他系统故障修复时间不超过12小时。

质保期内，支持对系统进行免费定制化的二次开发。在项目实施过程中及维护期内，因国家政策或政府、上级部门要求导致的被动性程序修改，我公司应及时提供程序修改服务，并确保系统在政策要求的时限内正确运行。

在整个售后服务过程中，中标人必须严格遵守相关的法律法规及行业标准，对采购人的数据和信息进行充分的保护，中标人不得未经授权擅自使用、复制或泄露任何从采购人获得的信息，除非是为了履行合同义务所必需的行为。

## 九、演示要求

投标人需按照招标文件规定的▲要求制作演示视频文件，视频文件的格式为*.mp4或*.avi，投标人须将视频文件分段压缩为*.zip文件上传（单个文件不得大于50M，所有文件总共不得大于300M）。文件上传方式见《操作手册》规定，上传的演示视频将作为投标文件的组成部分，视频时长总计不超过15分钟。

演示内容详见建设内容中“▲”项

第五章评标方法与评标标准

采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。

| 采购包号 | 选取中标候选人数量 | 选取中标候选人的原则 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 3 | 满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人。 |

政府采购政策功能落实

本项目是否专门面向中小企业：

| 采购包号 | 专门面向中小企业 |
| --- | --- |
| 1 | 否 |

1、小微型企业价格扣除

（1）本项目对小型和微型企业产品给予20%的扣除价格，用扣除后的价格参与评审。

（2）供应商需按照采购文件的要求提供相应的《中小企业声明函》。

（3）企业标准请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）文件规定自行填写。

2、残疾人福利单位价格扣除

（1）本项目对残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。

（3）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

3、监狱和戒毒企业价格扣除

（1）本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业，给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。供应商如不提供上述证明文件，价格将不做相应扣除。

（3）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）。

4、残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

5、如本项目同意联合体投标或同意分包履行合同的,大中型企业与小微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）组成联合体或者大中型企业向一家或多家小微型企业分包，联合协议或者分包意向协议中约定小微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的合同份额占到合同总金额30%以上的，给予联合体或者大中型企业6%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

6、联合体各方均为小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的，联合体享受20%价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

评标方法与评标标准

| 项 目 | 评 分 标 准 |
| --- | --- |
| 价 格 （10分） | 以满足招标文件要求的最低投标报价为评标基准价，得满分10分。其他投标报价得分＝（评标基准价/其他投标报价）×10×100％ |
| 技术性能 （14分） | 投标人所投产品技术参数打★项每负偏离一项扣2分。（投标人需如实填写所投产品参数并提供相应检测报告等证明材料，否则不得分。） |
| 技术方案 （32分） | 1、项目总体分析方案 投标人应根据招标文件要求编制项目总体分析方案，包括项目背景分析、现状分析、建设目标分析等： 方案优于招标文件要求的得4分；符合招标文件要求的得2分；不符合招标文件要求或未提供的不得分。 |
|  | 2、区域化云调度系统建设方案 投标人应根据招标文件要求编制区域化云调度系统建设方案： 方案优于招标文件要求的得4分；符合招标文件要求的得2分；不符合招标文件要求或未提供的不得分。 |
|  | 3、全市院前急救质控系统建设方案 投标人应根据招标文件要求编制全市院前急救质控系统建设方案： 方案优于招标文件要求的得4分；符合招标文件要求的得2分；不符合招标文件要求或未提供的不得分。 |
|  | 4、上车即入院--绿色通道建设方案 投标人应根据招标文件要求编制上车即入院--绿色通道建设方案： 方案优于招标文件要求的得4分；符合招标文件要求的得2分；不符合招标文件要求或未提供的不得分。 |
|  | 5、医疗急救单兵系统方案 投标人应根据招标文件要求编制医疗急救单兵系统方案： 方案优于招标文件要求的得4分；符合招标文件要求的得2分；不符合招标文件要求或未提供的不得分。 |
|  | - 移动终端呼救定位建设方案 投标人应根据招标文件要求编制移动终端呼救定位建设方案： 方案优于招标文件要求的得4分；符合招标文件要求的得2分；不符合招标文件要求或未提供的不得分。 |
|  | 7、项目实施方案 投标人应根据招标文件要求提供具体详实的项目实施方案，包括：项目实施进度管理、质量保证、项目团队管理等： 方案优于招标文件要求的得4分；符合招标文件要求的得2分；不符合招标文件要求或未提供的不得分。 |
|  | 8、售后服务及培训方案 投标人应根据招标文件要求提供售后服务及培训方案，包括售后服务能力、售后服务响应时间、售后服务人员安排、培训等： 方案优于招标文件要求的得4分；符合招标文件要求的得2分；不符合招标文件要求或未提供的不得分。 |
| 功能演示（20分） | 投标人需按照招标文件规定的▲要求制作演示视频文件，视频文件的格式为*.mp4或*.avi，投标人须将视频文件分段压缩为*.zip文件上传（单个文件不得大于50M，所有文件总共不得大于300M）。文件上传方式见《操作手册》规定，上传的演示视频将作为投标文件的组成部分，视频时长总计不超过15分钟。视频画面需清晰。视频随投标文件上传，未上传或无法播放或不满足要求的均不得分。 1、突发事件关联（2分）：在处理突发事件的过程中可能出现多人报警，多个调度员处理的是一起事件的情况，此类情况下，系统支持对事件进行关联，找到多起事件选择主事件进行合并即可。（提供真实系统视频演示，全部满足得2分。采用DEMO原型演示，全部满足得1分。采用PPT方式演示，全部满足得0.5分。不提供或不满足不得分） 2、班长坐席警情通传（4分）：登录时选择班长角色，所有登录的调度台都会在这里显示（1分）；患者姓名、来电号码、呼救原因、现场地址等信息在这里进行显示（1分）；班长可以查看事件详情（1分）；也可对来电进行监听、强插、接管、转移等操作（1分）。（提供真实系统视频演示，每满足1条得1分。采用DEMO原型演示，每满足1条得0.5分。采用PPT方式演示，每满足1条得0.3分。不提供或不满足不得分） 3、受理调度台模块（4分）：调度台登录支持双应用服务检测（1分）；当主应用故障会自动提示连接另一核心应用（1分）；调度台可任意切换双活后台，不再受单个服务器故障的风险困扰（1分）；同时，UI界面支持双活模式下的警告提醒，并自动恢复（1分）。（提供真实系统视频演示，每满足1条得1分。采用DEMO原型演示，每满足1条得0.5分。采用PPT方式演示，每满足1条得0.3分不提供或不满足不得分） 4、内部质检飞行检查模块（4分）：飞行检查对象的筛选（1分）、检查结果的查询（1分）、检查信息的记录和修改（2分）。（提供真实系统视频演示，前两项每满足1条得1分，第三项全部满足得2分。采用DEMO原型演示，前两项每满足1条得0.5分，第三项全部满足得1分。采用PPT方式演示，前两项每满足1条得0.3分，第三项全部满足得0.6分。不提供或不满足不得分） 5、内部质检专项检查管理（4分）：专项检查内容的制定（1分）、专项检查信息填写（1分）、专项检查信息修改（1分）、专项检查信息删除（1分）。（提供真实系统视频演示，每满足1条得1分。采用DEMO原型演示，每满足1条得0.5分。采用PPT方式演示，每满足1条得0.3分。不提供或不满足不得分） 6、医疗急救单兵系统平台（2分）：实现视频标记截取功能，根据任务，通过调度平台任务号，可直接在调度管理系统中调取此任务过程中的音视频记录。（提供真实系统视频演示，全部满足得2分。采用DEMO原型演示，每满足1条得1分。采用PPT方式演示，全部满足得0.5分。不提供或不满足不得分） |
| 综合实力（18分） | 投标人具有以下证书，满分5分： 1、投标人具有信息安全管理体系证书、业务连续性管理体系认证证书，有1个得1分，满分2分。 2、投标人具有信息技术服务运行维护（ITSS）成熟度二级及以上证书得2分，三级及以下得1分，不提供不得分。 3、投标人具有信息系统建设和服务能力评估CS2及以上，得1分，其他不得分。 注：以上须提供证书，扫描上传，不提供不得分。 |
|  | 团队成员具有以下资质证书，满分13分： 一、项目经理具有（每提供一个得2分，满分4分）： 1、信息系统项目管理师（须为人社部和工信部相关部门颁发） 2、注册信息安全专业人员（中国信息安全测评中心颁发） （注：投标人须提供证书及投标人近三个月内任意一个月为上述持证人员缴纳社保的证明材料，原件扫描上传） 二、项目技术负责人具有（每提供一个得2分，满分4分）： 1、软件设计师（须为人社部和工信部相关部门颁发） 2、数据库系统工程师（须为人社部和工信部相关部门颁发） （注：投标人须提供证书及投标人近三个月内任意一个月为上述持证人员缴纳社保的证明材料，原件扫描上传） 三、项目成员（项目经理、技术负责人除外）具有（每提供一个得1分，满分5分）： 1、系统规划与管理师（须为人社部和工信部相关部门颁发） 2、高级程序员（中国计算机软件专业技术资格和水平考试委员会颁发） 3、信息安全保障人员（CISAW-CCRC）（中国网络安全审查技术与认证中心颁发） 4、大数据分析师（须为人社部和工信部相关部门颁发） 5、IT服务项目经理（中国电子技术标准化研究院颁发） （注：以上人员不得重复，投标人须提供证书及投标人近三个月内任意一个月为上述持证人员缴纳社保的证明材料，原件扫描上传） |
| 业绩 （6分） | 投标人提供2022年1月1日至今承接过类似项目业绩，每提供1份合同得2分，满分6分。（提供合同原件扫描上传） |

第六章投标文件格式

投标文件

项 目 名 称：

项 目 编 号：

投标人名称 ：（加盖CA电子公章）

日      期 ：

投标文件的组成

一、基本目录

1.开标一览表（格式见附件1）

2.投标分项报价表（格式见附件2）

3.技术要求响应及偏离表（格式见附件3）

4.商务要求响应及偏离表（格式见附件4）

5.法人授权书（格式见附件5）

6.投标函（格式见附件6）

7.主要标的信息（格式见附件7）

8.其他

****（格式见附件**）

二、资格审查内容

1.法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明

2.2023或2024年度的财务状况报告（成立不满一年无需提供）

3.依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交投标文件截止时间前一年内任意一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。）

4.具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明（格式见附件8）

5.参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（格式见附件9）

6.供应商信用承诺函（格式见附件10）

7.企业报价折扣证明文件：

中小企业声明函（格式见附件11）。如果本项目专门面向中小企业采购，则必须提供。

残疾人福利性单位声明函（格式见附件12）。如果本项目专门面向中小企业采购，供应商为残疾人福利性单位并提供本单位制造的货物，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物，则必须提供。

监狱企业的证明文件。

8.特定资格要求的证明文件。如果本项目对投标人做出特定资格要求的，则必须提供。

三、符合性审查内容

投标人必须对技术要求和商务要求中加斜体下划线的实质性要求逐条做出响应，并按照招标文件要求提供证明材料，否则做无效投标处理。（格式见附件14）

四、价格扣除证明文件

1.中小企业声明函（格式见附件11）

2.残疾人福利性单位声明函（格式见附件12）

附件1 开标一览表

投标人全称（加盖CA电子签章）：

项目名称：

项目编号：

采购包号：

投标总报价

小写： （人民币：元）

附件2         投标分项报价表（采购包号：**）

| 序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 分项服务名称 | 交付期 | 分项单位 | 数量 | 分项 单价 | 分项 总价 |
| 1 |  | 合同签订后 日 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 投标总报价（人民币：元） |  |  |  |  |  |  |

备注：

1.投标报价采用总承包方式，“投标总报价”应包括采购人需求的服务（包含与服务相关的货物）价格、质量保证费用、培训费用等，项目在指定地点、环境交付、安装、调试、验收所需费用和所有相关税金费用及为完成整个项目所产生的其它所有费用，招标文件另有规定的除外。

2.“投标分项报价表”中“投标总报价”数额应当与“开标一览表”中“投标总报价”数额一致。

3. 项目经办人可以根据项目实际需要对表格结构进行调整。

附件3       技术要求响应及偏离表（采购包号：**）

| 序号 | 技术要求 | 投标响应情况 | 超出、符合或偏离 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
|  | …… |  |  |

附件3-1  证明材料1，证明材料2，……

备注：

1.投标人需对技术要求（未加斜体下划线的非实质性要求）逐条做出明确响应。

2.如果招标文件要求提供证明材料，投标人需将证明材料列于该表之下。

附件4       商务要求响应及偏离表（采购包号：**）

| 序号 | 商务要求 | 投标响应情况 | 超出、符合或偏离 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
|  | …… |  |  |

附件4-1  证明材料1，证明材料2，……

备注：

1.投标人需对商务要求（未加斜体下划线的非实质性要求）逐条做出明确响应。

2.如果招标文件要求提供证明材料，投标人需将证明材料列于该表之下。

附件5            法人授权书

本授权书声明：____________（投标人名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就***号项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。

被授权人身份证号码：

被授权人联系电话：（手机）

被授权人电子邮箱：

授权单位名称：（加盖CA电子公章）

单位地址：

日期：

附件6               投标函

致：扬州市公共资源交易中心：

根据贵方的****号招标文件，正式授权下述签字人_____(姓名)代表我方_______（投标人的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。

据此函，__________签字人兹宣布同意如下：

1.按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需货物（包含与货物相关的服务）。

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。

3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6.一旦我方中标,我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

7.与本投标有关的正式通讯地址为：

地址：

邮编：

电话：

传真：

投标人开户行：

账号：

日期：______年____月____日

附件7           主要标的信息（中标后将公示）

投标人全称：

| 货物类 | 服务类 |
| --- | --- |
| 名称： 品牌（如有）： 规格型号： 数量： 单价： | 名称： 服务范围： 服务要求： 服务时间： 服务标准： |

附件8

具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

我单位郑重声明：我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：           。

主要专业技术能力有：           。

附件9

参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

我单位郑重声明：参加本次政府采购活动前3年内，我单位在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

附件10                     供应商信用承诺函

承诺主体名称：

统一社会信用代码：

为维护公平竞争、规范有序的市场秩序，营造诚实守信的信用环境，共同推进社会信用体系建设完善，树立企业诚信守法形象，本企业对________________________项目政府采购活动郑重承诺如下:

一、对提供给注册登记部门、行业管理部门、司法部门、行业组织以及在政府采购活动中提交的所有资料的合法性、真实性、准确性和有效性负责；

二、严格按照国家法律、法规和规章开展采购活动，全面履行应尽的责任和义务，全面做到履约守信，具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的条件;

三、严格依法开展生产经营活动，主动接受行业监管，自愿接受依法开展的日常检查；违法失信经营后将自愿接受约束和惩戒，并依法承担相应责任；

四、自觉接受行政管理部门、行业组织、社会公众、新闻舆论的监督；

五、自觉做到自我约束、自我管理，不制假售假、商标侵权、虚假宣传、违约毁约、恶意逃债、偷税漏税、垄断和不正当竞争，维护经营者、消费者的合法权益；

六、提出政府采购质疑和投诉坚持依法依规、诚实信用原则，在全国范围12个月内没有三次以上查无实据的政府采购投诉；

七、严格遵守信用信息公示相关规定，向社会公示信用信息；

八、在“信用中国”和“中国政府采购网”网站中无违法违规、较重或严重失信记录；

九、如违反承诺，自愿接受管理部门依法给予的行政处罚，同意将违反承诺的行为作为不良记录记入信用档案，依法依规进行信息公示，并承担所产生的一切法律责任和经济损失。

十、本承诺书自签订之日起生效。

（注：法定代表人或负责人、主体名称发生变更的应当重新做出承诺。）

承诺单位（加盖CA电子公章）：

年  月  日

附件11        中小企业声明函（服务类项目）（采购包号：**）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库[2020]46号)的规定，本公司（联合体）参加扬州市公共资源交易中心组织的（项目名称）（采购包号：**）的采购活动，服务全部由符合政策的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订采购包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于软件和信息技术服务业行业；承接企业为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元1，属于（□中型企业 □小型企业 □微型企业）；

2.（标的名称），属于（供应商填写招标文件中明确的所属行业）行业；承接企业为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元1，属于（□中型企业 □小型企业 □微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任

企业名称（加盖CA电子公章）：

日  期：

备注：

1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2.专门面向中小微型企业采购的项目，供应商如不提供此声明函，则不能通过资格审查；非专门面向中小微型企业采购的项目，供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。

3.供应商应对照《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政

部关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业[2011]300号)《国家统计局关于印发〈统计上大中小微型企业划分办法（2017）〉的通知》（国统字〔2017〕213号）的规定，自行勾选承接企业的企业规模类型。

中小微企业划型标准如下：

| 行业名称 | 指标名称 | 计量单位 | 中型 | 小型 | 微型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 农、林、牧、渔 | 营业收入（Y） | 万元 | 500≤Y＜20000 | 50≤Y＜500 | Y＜50 |
| 工业 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y＜40000 | 300≤Y＜2000 | Y＜300 |
| 建筑业 | 营业收入（Y） | 万元 | 6000≤Y＜80000 | 300≤Y＜6000 | Y＜300 |
|  | 资产总额（Z） | 万元 | 5000≤Z＜80000 | 300≤Z＜5000 | Z＜300 |
| 批发业 | 从业人员（X） | 人 | 20≤X＜200 | 5≤X＜20 | X＜5 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 5000≤Y＜40000 | 1000≤Y＜5000 | Y＜1000 |
| 零售业 | 从业人员（X） | 人 | 50≤X＜300 | 10≤X＜50 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 500≤Y＜20000 | 100≤Y＜500 | Y＜100 |
| 交通运输业 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 3000≤Y＜30000 | 200≤Y＜3000 | Y＜200 |
| 仓储业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜200 | 20≤X＜100 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜30000 | 100≤Y＜1000 | Y＜100 |
| 邮政业 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y＜30000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 住宿业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y＜10000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 餐饮业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y＜10000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 信息传输业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜2000 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜100000 | 100≤Y＜1000 | Y＜100 |
| 软件和信息技术服务业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜10000 | 50≤Y＜1000 | Y＜50 |
| 房地产开发经营 | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜200000 | 100≤X＜1000 | X＜100 |
|  | 资产总额（Z） | 万元 | 5000≤Z＜10000 | 2000≤Y＜5000 | Y＜2000 |
| 物业管理 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X＜1000 | 100≤X＜300 | X＜100 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜5000 | 500≤Y＜1000 | Y＜500 |
| 租赁和商务服务业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 资产总额（Z） | 万元 | 8000≤Z＜120000 | 100≤Z＜8000 | Y＜100 |
| 其他未列明行业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |

说明：上述标准参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号），大型、中型和小型企业须同时满足所列指标的下限，否则下划一档；微型企业只须满足所列指标中的一项即可。

附件12     残疾人福利性单位声明函（服务类项目）（采购包号：**）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的采购文件编号为JSZC-320000-****的     项目（采购包号：**）采购活动由本单位提供服务。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

备注：

1.专门面向中小微型企业采购的项目，供应商为残疾人福利性单位并提供服务的必须提供此声明函，否则将不能通过资格审查。

2.非专门面向中小微型企业采购的项目，供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。

3.中标/成交供应商为残疾人福利性单位的，此声明函将随中标/成交结果同时公告，接受社会监督

供应商全称（加盖CA电子公章）：

日期：

附件13          联合体协议（参考格式）（采购包号：**）

（联合体中各供应商全称）在此达成以下协议：

1、我们 （供应商1），（供应商2） ，……自愿组成联合体，参加扬州市公共资源交易中心组织的采购编号为（编号全称），（项目全称）项目（采购包号：**）的政府采购活动，我联合体指定（供应商*）为牵头单位（牵头单位必须为联合体成员）。

2、若我们联合中标、成交，（供应商单位1全称）实施项目中（工作内容）部分工作，并承担相应的责任。（供应商单位2全称）实施项目中（工作内容）部分工作，并承担相应的责任……。（注：联合体中各供应商都应明示所承担的工作和相应的责任）。

3、其中      （小型、微型企业/残疾人福利性单位/监狱企业全称）为    （小型、微型企业/残疾人福利性单位/监狱企业）企业，且我们约定该公司/单位所承担的合同金额将占本项目合同总金额的   %。

联合体中各供应商全称（公章）：

日期：

备注：本招标文件中要求加盖CA电子签章的地方，仅需加盖牵头单位的CA电子签章。

附件14             实质性要求响应及偏离表（采购包号：**）

| 序号 | 技术要求和商务要求中的实质性要求（斜体且有下划线部分） | 投标响应情况 | 超出、符合或偏离 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
|  | …… |  |  |

附件14-1 证明材料1，证明材料2，……

备注：

1.投标人必须对技术要求和商务要求中的实质性要求（斜体且有下划线部分）逐条做出明确响应。

2.如果招标文件要求提供证明材料，投标人必须将证明材料列于该表之下。

3.投标人未对实质性要求逐条作出明确响应的，或未按招标文件要求提供证明材料的，该采购包作无效投标处理。

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：           邮编：

联系人：           联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：           邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：           包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一采购包进行质疑，质疑函中应列明具体采购包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。