苏州市吴中区政府采购

招标文件

项目编号：JSZC-320506-ZHCD-G2025-0014

采购单位：苏州太湖新城吴中管理委员会

项目名称：2025-2027年太湖街道西片区一体化综合服务项目

项目类别：服务类

江苏至衡诚达工程咨询有限公司

2025年09月

总目录

第一章  投标邀请函	6

第二章  投标人须知	10

第三章  投标文件格式	23

第四章  招标书	68

第五章  合同及主要条款	127

第六章  评标办法和评分标准	132

前 附 表

## 下述关于要招标的2025-2027年太湖街道西片区一体化综合服务项目的具体资料是对招标文件投标人须知的具体补充和修改，如果有矛盾的话，应以本附表为准。

| 序号 | 名称 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目编号 | JSZC-320506-ZHCD-G2025-0014 |
| 2 | 项目名称 | 2025-2027年太湖街道西片区一体化综合服务项目 |
| 3 | 采购代理机构 名称及地址 | 名称：江苏至衡诚达工程咨询有限公司 地址：东太湖路66号威仪工园2号楼217室 联系人: 孙继伟 联系电话：13063718760 |
| 4 | 采购单位 | 名称：苏州太湖新城吴中管理委员会 地址：友翔路99号苏州湾中心广场D座19楼 联系人：谢媛 联系电话：0512-66589697 |
| 5 | 标书组成 | 详见招标文件第二章 |
| 6 | 投标保证金 | 本项目不收取投标保证金 |
| 7 | 投标有效期 | 九十天（日历日） |
| 8 | 获取招标文件 时间 | 自公告发布之日起5个工作日 |
| 9 | 投标文件网上 提交截止时间 | 2025年09月26日13时30分（北京时间） 投标文件必须在截止时间前完成提交（上传），逾期提交（上传）的投标文件恕不接受。 |
| 10 | 开标时间 开标地点 | 2025年09月26日13时30分（北京时间） “苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/） 本项目为不见面开标项目，开标阶段供应商在【供应商解密】环节必须使用 CA证书解密电子投标文件，如在系统规定的解密时间（投标文件提交截止时间后30分钟）内未能完成解密的视为放弃投标。 |
| 11 | 评标时间 评标地点 | 2025年09月26日13时30分（北京时间） 苏州市姑苏区平泷路251号城市生活广场西楼五楼 |
| 12 | 投标文件份数 | 本项目采用电子投标文件，投标人按照招标文件要求制作上传电子投标文件，投标人无需提供纸质投标文件。 |
| 13 | 投标报价本位币 | 人民币 |
| 14 | 履约保证金 | 无 |
| 15 | 中标通知书 | 确定出中标人后，采购代理机构在法定时间内向中标人发出中标通知书。中标通知书将成为合同的组成部分。 请中标人在中标结果公告届满之日起30日内,使用CA证书登录“苏采云”系统及时下载中标通知书。 |
| 16 | 导致废标因素 | 出现下列情形之一的，为废标： （一）符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足三家的； （二）出现影响采购公正的违法、违规行为的； （三）投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的； （四）因重大变故，采购任务取消的。 |
| 17 | 导致无效标因素 | 投标文件属下列情况之一的，在资格性、符合性检查时按照无效投标处理： （一）未按照招标文件规定要求签署、盖章的； （二）不具备招标文件中规定资格要求的； （三）报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的； （四）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的； （五）机器码检查中，出现不同投标人投标文件机器码一致情形的； （六）在综合评审打分中，各评委的综合评分汇总后，投标人除价格部分以外的其余评审因素平均分值低于60%的； （七）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。 |
| 18 | 代理服务费 | 代理服务费：根据苏财购告【2017】23号文件的规定收取代理服务费。领取中标通知书时成交供应商向招标代理机构一次性付清。由成交供应商支付，按照采购预算100万元以内1.5%、100（含）～500万元以内1.1%、500（含）~1000万元以内0.8%，1000万元（含）~5000万元以内0.5%，差额定率累进法计算并支付成交服务费。单个项目收费不低于3000.00元。 说明：代理服务费以采购预算金额为基数依据，按以上规定的标准和差额定率累进法进行计算收取。例：如预算金额为150万元，则代理服务费＝100万元以下部分×1.5%＋（150万元－100万元以下部分）×1.1%。 本项目代理服务费为￥23.461536万元；由中标单位支付，在领取中标通知书时向采购代理机构一次性付清。 帐户名：江苏至衡诚达工程咨询有限公司苏州分公司 开户银行：中国银行吴中经济开发区支行 银行帐号：535280515118 |
| 19 | 监督管理 | 苏州太湖新城吴中管理委员会党政办公室监管电话：（0512）65116160 |

# 第一章  投标邀请函

项目概况： 2025-2027年太湖街道西片区一体化综合服务项目 招标项目的潜在投标人应在 “苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）获取招标文件，并于2025年09月26日13时30分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

1、项目编号：JSZC-320506-ZHCD-G2025-0014

2、项目名称：2025-2027年太湖街道西片区一体化综合服务项目

3、采购方式：公开招标

4、预算金额：人民币叁仟柒佰壹拾贰万叁仟零柒拾壹元柒角伍分（￥37123071.75元）

5、最高限价：人民币叁仟柒佰壹拾贰万叁仟零柒拾壹元柒角伍分（￥37123071.75元）

6、合同履行期限：服务期限24个月，具体时间以采购单位书面通知为准。

7、采购需求：

服务内容主要包含道路保洁及附属设施保洁、绿化养护、绿化补种迁移、闲置地块养护、公厕管理、河道水域保洁、停车场保洁、果壳箱更换、果壳箱分类标识更换、应急保障工作等，合同期2年。

详见文件第四章

二、供应商的资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，投标人应当具备下列条件：

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（6）法律、行政法规规定的其他条件。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无

3.本项目的特定资格要求：

3.1未被“信用中国”网站或“中国政府采购网”网站列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单；

3.2单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商（包含法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司），不得参加同一合同项下的采购活动。

4.联合体及转包、分包：本项目不接受联合体，不得转包、分包本项目。

三、获取招标文件

1.时间：自公告发布之日起5个工作日

2.地点：“苏采云”系统自行下载采购文件

3.方式：

（1）CA证书办理

供应商参与政府采购活动需办理江苏省电子政务证书认证中心CA证书和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。CA证书及电子签章的办理方法详见苏州市政府采购网—法规政策--《转发省财政厅关于更换全省政府采购交易系统CA数字证书和电子签章的通知》或者“苏采云”系统登录界面中的“新CA办理指南”。“苏采云”系统目前仅支持“苏采云”系统下的政务CA证书，江苏省内各地区办理的“苏采云”系统下的政务CA证书全省通用。苏州现场办理地址：苏州市姑苏区平泷路251号政务服务中心4楼公共交易中心窗口，咨询电话：0512-69820834。

（2）参与采购活动

供应商插入CA证书登录“苏采云”系统后选择具体项目，点击“我要参与”并签章提交《投标供应商确认函》，提交《投标供应商确认函》日期视同为依法获取招标文件日期。供应商须打印、保留《投标供应商确认函》，质疑时《投标供应商确认函》与质疑函一并提交；未依照招标公告要求提交《投标供应商确认函》的供应商，视为未参与该项政府采购活动，不具备对该政府采购项目提出质疑的法定权利，但因供应商资格条件或获取招标文件时间设定不符合有关法律法规规定等原因使供应商权益受损的除外。

（3）电子投标准备

供应商在“苏采云”系统中操作成功参与项目后，必须在“已参与项目”界面中下载电子招标文件（后缀名为“.kedt”）并导入政府采购客户端工具后方可进行投标文件制作和提交（具体详见《苏采云系统供应商操作手册》。

网址链接https://czju.suzhou.gov.cn/zfcg/html/content/20231220161910031.shtml）。

在系统操作过程中如有疑问，请按以下方式联系：

注册咨询：0512-69820854；

CA技术咨询电话：400-608-6099；

签章使用问题：025-83633811、025-83633812、15380932027、15371015030；

系统使用指导与咨询：联系电话：0512-69820854；智能客服：登录苏采云系统后，联系系统右下方智能客服图标进行咨询。

4.售价：免费

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1.提交投标文件截止时间：2025年09月26日13时30分（北京时间）；

2.开标时间：2025年09月26日13时30分（北京时间）；

3.开标地点：“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）

4.本项目采用电子招投标形式，请供应商按照《苏采云系统供应商操作手册》进行制作、上传电子投标文件。电子投标文件制作完成后请于投标文件递交截止时间前成功上传至“苏采云”系统，否则视为放弃参加该采购项目。供应商应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因供应商自身原因造成的电子投标文件上传不成功由供应商自行承担全部责任。

5.线上参加开标（开启）会方式：供应商登录“苏采云”系统在平台首页点击“开标大厅”，进入江苏省政府采购一体化不见面开标（采购）大厅，在今日项目列表，点击项目，进入不见面开标系统。本项目为不见面开标项目，开标阶段供应商在【供应商解密】环节必须使用 CA证书解密电子投标文件，如在系统规定的解密时间（投标文件提交截止时间后30分钟）内未能完成解密的视为放弃投标。

请供应商确保电脑、系统及其他设备（视频输入输出设备等）无误，且开标直至项目结束始终保持系统在线状态。

五、公告期限

自本公告发布之日起 5 个工作日

六、其他补充事宜

1、本公告同时在苏州政府采购网、江苏政府采购网、中国政府采购网发布；

2、苏州太湖新城吴中管理委员会党政办公室监管电话：0512-65116160；

3、根据苏州市财政局《关于深入开展苏州市政府采购合同信用融资业务的通知》相关要求，本项目支持政府采购合同信用融资。

政府采购合同信用融资政策告知函 各政府采购供应商: 欢迎贵公司参加苏州市政府采购活动！ 政府采购合同信用融资是江苏省、苏州市为支持中小企业发展，缓解中小企业融资难题推出的一项融资服务举措。若贵公司经评审最终成为本次政府采购项目的合格中标(成交)供应商，可向金融机构申请贷款，无需抵押、担保，金融机构将根据江苏省财政厅 中国人民银行南京分行《关于深入推进政府采购线上合同信用融资工作的通知》(苏财购〔2021〕82号)及苏州市财政局、人民银行苏州市分行相关文件要求，按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的贷款服务。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系

1.采购人信息

名称：苏州太湖新城吴中管理委员会

地址：友翔路99号苏州湾中心广场D座19楼

联系人：谢媛

联系电话：0512-66589697

2.采购代理机构信息

名称：江苏至衡诚达工程咨询有限公司

地址：东太湖路66号威仪工园2号楼217室

联系方式：13063718760

3.项目联系方式

项目联系人：孙继伟  邢建东

电话：13063718760

# 第二章  投标人须知

一、说明和释义

1.说明

1.1本招标文件仅适用江苏至衡诚达工程咨询有限公司组织的招标活动。

1.2本次招标活动及因本次招标产生的合同受中国法律制约和保护。

1.3本招标文件的解释权属江苏至衡诚达工程咨询有限公司。

2.词语释义

2.1 采购人：指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。

2.2采购代理机构：指依法接受采购人委托，从事货物、工程和服务等政府采购业务的采购代理机构。本项目的采购代理机构是江苏至衡诚达工程咨询有限公司。

2.3 投标人（供应商）：是指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。

2.4 投标：投标人根据采购人或采购代理机构发布的招标文件，编制投标文件并按规定投标的行为。

2.5合同：采供双方根据招标文件和中标的投标文件及中标通知书规定的内容签署的以书面形式所达成的协议，包括所有的附件、附录和构成协议的所有文件。

2.6甲方（采购人）：指招标文件中载明的，依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。

2.7乙方（中标供应商）：合同中规定的向采购人提供货物和服务的法人或其他组织和自然人。

2.8天：日历日。

2.9时间：除特别说明，均指北京时间。

2.10知识产权:指专利权、商标权、著作权等无形财产专有权的统称。

2.11交货地点:合同中明确约定的乙方提交的货物和服务最终到达地点。

2.12合同价款:根据合同规定,乙方在正确地履行合同义务后甲方应支付乙方的价款。

2.13服务：系指本次招标文件规定乙方应承担的与提供货物和服务有关的辅助服务，比如运输、保险、安装、调试、提供技术援助、培训、配合措施、维修投标及合同中规定乙方应承担的其它义务。

2.14不可抗力：不能预见、不能避免并且不能克服的客观情况。

2.15实质性投标：满足有关本次采购标的、数量、质量、价款或者报酬、履行期限、履行地点和方式、违约责任和解决争议方法等要求。

2.16进口产品：指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自境外的产品。

2.17书面形式：指书面文字、合同书、信件和传真等可以有形地表现所载内容的形式。

二、投标人

3.合格投标人的资格条件：

3.1满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，投标人应当具备下列条件：

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（6）法律、行政法规规定的其他条件。

3.2落实政府采购政策需满足的资格要求：无。

3.3本项目的特定资格要求：

3.3.1未被“信用中国”网站或“中国政府采购网”网站列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单；

3.3.2单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商（包含法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司），不得参加同一合同项下的采购活动。

4.投标人代表

4.1指授权全权代表投标人参加投标活动并签署投标文件的人，如果投标人代表不是法人代表，须持有《法定代表人授权委托书》（详见统一格式）。

5.投标费用

5.1无论投标过程中的做法和结果如何，投标人自行承担所有与参加投标有关的全部费用。

5.2本次招标活动采购人和采购代理机构不收取标书工本费。

6.联合投标及转包、分包

6.1本项目不接受联合体投标。

6.2本项目不接受转包、分包。

6.3本项目不接受进口产品。

三、招标文件的说明

7.招标文件

7.1招标文件由招标文件总目录所列内容组成，投标人获取招标文件后，应仔细检查招标文件的所有内容。投标人同时应认真审阅招标文件中所有的事项、格式、条款和规范要求等，若投标人的投标文件没有按招标文件要求提交全部资料，或投标文件没有对招标文件做出实质性投标，其风险由投标人自行承担，并根据有关条款规定，该投标有可能被拒绝。

7.2招标文件及其补充通知（包括更正公告）不是直接从财政部门指定的政府采购信息发布媒体上下载获得的，采购人或采购代理机构对招标文件及其补遗的真实性、完整性不承担任何责任。

8.招标文件的澄清和修改

8.1采购人或采购代理机构无论出于自己的考虑，还是出于对投标人提问的澄清，均可对已发出的招标文件用补充通知（包括更正公告）的方式进行澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件，并通过苏州市政府采购网对外进行发布。澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

8.2澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前，并通过苏州市政府采购网对外进行发布；不足15日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

8.3对于补充通知（包括更正公告），投标人通过“苏州市政府采购网”的“采购公告”自行查看项目的补充通知（包括更正公告）。补充通知（包括更正公告）将作为招标文件的组成部分，对所有投标人有约束力。

8.4招标文件的澄清、修改、补充等内容均以苏州市政府采购网上发布的内容为准。

9.勘察现场（不涉及此条的忽略）

9.1根据自身投标需要，投标人可对有关现场和周围环境进行勘察，以获取编制投标文件和签署合同所需的信息。勘察现场所发生的费用由投标人自己承担。

9.2采购人或采购代理机构向投标人提供的有关现场的资料和数据，是采购人或采购代理机构现有的并认为能使投标人可利用的资料。采购人或采购代理机构对投标人由此而做出的推论、理解和结论概不负责。

9.3经采购人允许，投标人可为勘察目的进入采购人的项目现场，但投标人不得因此使采购人承担有关的责任和蒙受损失。投标人应承担勘察现场的责任和风险。

9.4投标人应在现场勘察时，熟悉现场及周围交通道路等情况，以获得一切可能影响其投标的直接资料。投标人中标后，不得以不完全了解现场情况为理由而向采购人或采购代理机构提出任何索赔的要求，对此采购人或采购代理机构不承担任何责任并将不作任何答复与考虑。

10.投标质疑

10.1供应商认为招标文件、采购过程或中标、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。采购代理机构应当在收到投标人书面质疑后7个工作日内作出答复。

10.2本次招标文件要求供应商在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，否则不予受理。

10.3供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，质疑函应当包括下列内容：

（1）供应商的姓名或者名称（以提供的营业执照副本复印件为准）、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据；

（6）提出质疑的日期。

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。供应商委托代理进行质疑的，其授权委托书上应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

供应商提交的质疑函必须按照《政府采购供应商质疑函范本》要求的格式和内容进行填写，质疑函范本下载网址详见链接：

https://czju.suzhou.gov.cn/zfcg/html/content/20180305093615738.shtml。

10.4根据《政府采购质疑和投诉办法》（财政部第94号令）第十一条规定，提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。因此凡是对招标文件提出质疑的供应商，必须是依法获取招标文件，请将合法获取招标文件的证明材料（即《投标供应商确认函》）与质疑函一起递交，否则不予受理。

10.5接收质疑函的方式：书面形式（当场送达或邮寄方式）。

质疑联系人：孙继伟

联系电话：13063718760

现场递交地址：东太湖路66号威仪工园2号楼217室

邮寄收取地址：东太湖路66号威仪工园2号楼217室

四、投标文件说明

11.提示与要求

11.1投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，应当按照招标文件的要求编制投标文件，并保证所提供全部资料的真实性，以使其投标对招标文件作出实质性投标，否则，其投标可能被拒绝。

11.2无论是否递交投标文件，投标人都应将招标文件及以后的所有通知、文件等视为保密文件。

12.投标文件计量单位和使用文字

12.1投标文件中所使用的计量单位，除招标文件中有特殊要求外，均应使用中华人民共和国法定计量单位。

12.2投标文件应使用中文编制，投标文件中必须使用其他文字的，必须附有中文译本。对于未附有中文译本和中文译本不准确的投标文件，由此可能引起的对投标人不利的后果，采购人和采购代理机构概不负责。

13. 知识产权

13.1 投标人应保证在本项目使用的任何产品（包括部分使用）时，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其它知识产权而引起法律和经济纠纷，由投标人承担所有相关责任。

14.投标文件的组成

14.1投标文件

14.1.1封面

14.1.2开标一览表

14.1.3公开分项报价

14.1.4资格审查文件

14.1.4.1关于资格文件的声明函（格式见第三章）；

14.1.4.2投标单位情况表（格式见第三章）；

14.1.4.3投标人法定代表人身份证复印件；

14.1.4.4法定代表人授权委托书（如有授权，格式见第三章）；

14.1.4.5投标人授权代理人身份证复印件（如有授权）；

14.1.4.6合格投标人资格证明材料：

（1）具有独立承担民事责任的能力证明。包括法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度证明（法人应提供最近一期经会计师事务所审计的财务报告，其他组织、自然人及成立未满一年的法人应提供银行出具的资信证明）；

（3）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料或承诺；

（4）依法缴纳税收和社会保障资金的相关资料（投标人应提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料，如相关主管部门证明或银行代扣证明。投标人如依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的应提供相关主管部门出具的证明材料）；

（5）参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明函；

（6）未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单；

14.1.4.7《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件；

14.1.4.8其它有关资格证明文件：

14.1.5符合性审查文件

14.1.5.1投标函（格式见第三章）；

14.1.5.2偏离表（格式见第三章）；

14.1.5.3项目服务人员配置表、企业投入本项目主要设备一览表（格式见第三章）；

14.1.5.4其他有关符合性证明的文件。

14.1.6综合评审文件

14.1.6.1 道路清扫保洁及附属设施保洁服务方案

14.1.6.2 绿化养护服务方案

14.1.6.3 河道保洁服务方案

14.1.6.4 公厕保洁服务方案

14.1.6.5 安全文明作业服务方案

14.1.6.6 内部管理制度

14.1.6.7 应急预案

14.1.6.8 进退场交接方案

14.1.6.9 涉及人员、体系认证、荣誉以及类似业绩等的综合实力

14.1.7对属于《节能产品政府采购品目清单》政府强制采购产品的，需提供该产品有效期内的认证等相关证明材料（如有）；

14.1.8其他可以证明投标人资质、服务质量的证书、文件等相关资料。

注：（1）以上14.1.4.1-14.1.4.8为资格审查要求提供的材料，是作为对供应商资格审查、质疑身份认定的依据，投标人必须提供并加盖电子公章。否则，投标文件将被认定为不符合资格审查要求。

（2）以上14.1.5.1-14.1.5.4为符合性审查须提供的资料，投标人必须提供并加盖电子公章。否则，投标文件将被认定为未实质性响应。

（3）“14.1.4-14.1.8”中不得出现投标总报价。投标人所提交的资料的完整与否，将直接影响投标人的评分。

（4）制作电子投标文件时必须与投标文件制作软件目录一一对应，将相关资料上传至相应模块。

（5）开评标过程中如有问题采购代理机构工作人员会及时通过《投标供应商确认函》留存的手机号与供应商联系。请供应商确保该手机号通讯畅通，否则导致的不利后果由供应商自行承担。

15.投标文件编制要求

15.1投标文件按统一格式、顺序编写。

15.2《开标一览表》为在开标仪式上唱标的内容，要求按格式填写，统一规范，不得自行增减内容。

16.投标报价（编制）要求的说明

16.1除非合同中另有规定，投标人对《开标一览表》中的报价包括但不限于在承包期内综合服务需要的服务管理内容、耗材、通讯、信息化监管设备、服装、胸卡、办公设备、巡检器材、各种税费、人工、水、电、保险、劳保、维护、利润、税金、代理服务费、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。投标报价为最终报价，除非因特殊原因并经买卖双方协商同意，投标人不得再要求追加任何费用。同时，除非合同条款中另有规定，否则，投标人所报价格在合同实施期间不因市场变化因素而变动。投标单位报价中包含本项目代理服务费。

16.2投标人应按《公开分项报价》要求的内容填写，并由其法定代表人或授权代理人签署。投标人未填单价或合价的项目，在实施后，采购人将不予支付，并视为该项费用已包括在其他有价款的单价或合价内。

16.3投标人应对招标文件内所要采购的全部内容进行报价，只投其中部分内容者，其标书将被拒绝（如为多标段项目，则上述提到的全部内容是指所投标段对应采购的全部内容）。

16.4一项投标内容只允许一个报价，招标人不接受任何有选择性的投标报价。

16.5投标文件报价采用人民币表示，除非合同的特殊条款另有规定。

16.6最低的报价或最高的折扣率不能作为中标的保证。

17.投标保证金：本项目不收取投标保证金。

18.投标文件的有效期

18.1自提交投标文件截止之日起90天内，投标文件中承诺的投标有效期应当不少于招标文件中载明的投标有效期。

18.2在特殊情况下，采购人、采购代理机构可与投标人协商延长投标书的有效期。这种要求和答复都应以书面形式进行。同意延长有效期的投标人不能修改投标文件。

19.投标文件的制作、签署、上传

19.1本项目采用电子招投标形式，请供应商按照《苏采云系统供应商操作手册》进行制作、上传电子投标文件。

19.2制作电子投标文件时，应按照招标文件要求加盖投标人电子公章。

19.3电子投标文件制作完成后请于投标文件网上提交截止时间前成功上传至“苏采云”系统，否则视为放弃参加该采购项目。投标人提交投标文件的时间以系统收到上传的电子投标文件时间为准，投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功由投标人自行承担全部责任。

五、投标文件的递交、补充、修改和撤回

20.投标文件的递交

20.1投标人应当在在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。

20.2投标人通过“苏采云”系统不见面开标大厅在线参与开标活动。（具体操作详见《苏采云系统供应商操作手册》

网址链接https://czju.suzhou.gov.cn/zfcg/html/content/20231220161910031.shtml）

21.投标截止时间

21.1投标人应当在招标文件要求投标文件网上提交截止时间前，将投标文件完成提交（上传）。逾期提交（上传）的投标文件，采购人和采购代理机构拒绝接收。

21.2采购人和采购代理机构推迟投标截止时间时，将按本须知规定的更正公告的方式对外发布。在这种情况下，采购人、采购代理机构和投标人的权利和义务将受到新的截止期的约束。

21.3在投标截止时间止成功解密的投标文件少于三份，采购代理机构有权宣布本次招标失败。

22.投标文件的补充、修改和撤回

22.1投标人在投标文件网上提交截止时间前，可以对其电子投标文件进行补充、修改，具体操作方法见《苏采云系统供应商操作手册》。在投标文件网上提交截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

22.2投标人在投标文件网上提交截止时间前，可以撤回其电子投标文件，具体操作方法见《苏采云系统供应商操作手册》。投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

六、开标和评标

23.开标

23.1开标由采购代理机构在线主持，邀请投标人在线参加。投标人应当按照《苏采云系统供应商操作手册》规定，参加开标活动和在“苏采云”系统规定的时间内对投标文件进行解密。评标委员会成员不得参加开标活动。

23.2开标时，由采购代理机构通过“苏采云”系统在线宣布投标人名称、投标价格和招标文件规定的需要宣布的其他内容。投标人在不见面开标系统中确认投标价格，如投标人未在线参加开标或未在规定时间内确认价格的，视同认可开标结果。

23.3资格审查

23.3.1公开招标采购项目开标结束后，采购人应当依法对投标人的资格进行审查，未通过资格审查的视为无效投标。

23.3.2根据政府采购法及相关法规，以及苏州市财政局《关于印发苏州市市级政府采购信用记录查询和使用工作试行办法的通知》（苏财购（2017）11号）文件的规定，采购代理机构将对供应商进行信用查询：

23.3.2.1查询时间：投标文件递交截止时间。

23.3.2.2查询渠道：采购代理机构会在接收投标文件截止时间后，登录信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn/）查询供应商的信用记录，并将查询结果递交评标委员会。

23.3.2.3查询证据留存方式：采购人、采购代理机构工作人员等应按照相关管理办法查询相关主体的信用记录，并保存好相关证据材料，信用查询记录及相关证据应当归入采购档案妥善保管。采购代理机构工作人员应登录到来源网站页面进行复核并打印，作为证据留存。

23.3.4经查询，投标人被“信用中国”网站、“中国政府采购网”列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单，或查询“信用中国”网站、“中国政府采购网”后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录，其投标无效。

24.评标委员会

24.1评标委员会（以下简称评委会）成员依法组建；

24.2评标委员会负责具体评标事务，并独立履行下列职责：

24.2.1审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

24.2.2要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

24.2.3对投标文件进行比较和评价；

24.2.4确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人；

24.2.5向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为。

24.3评标委员会成员应当履行下列义务：

24.3.1遵纪守法，客观、公正、廉洁地履行职责；

24.3.2按照招标文件规定的评标办法和评标标准进行评标，对评审意见承担个人责任；

24.3.3对评标过程和结果，以及投标人的商业秘密保密；

24.3.4评标委员会根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告。评标报告应当包括以下内容：

（一）招标公告刊登的媒体名称、开标日期和地点；

（二）投标人名单和评标委员会成员名单；

（三）评标方法和标准；

（四）开标记录和评标情况及说明，包括无效投标人名单及原因；

（五）评标结果，确定的中标候选人名单或者经采购人委托直接确定的中标人；

（六）其他需要说明的情况，包括评标过程中投标人根据评标委员会要求进行的澄清、说明或者补正，评标委员会成员的更换等。

24.2.5配合相关部门的投诉处理工作；

24.2.6配合采购人和采购代理机构答复投标人提出的质疑。

25.评标内容的保密

25.1公开开标后，直到宣布授予中标合同为止，凡属于审查、澄清、评价和比较投标的所有资料，有关授予合同的信息都不应向投标人或与评标无关的其他人泄露。

25.2在投标文件的审查、澄清、评价和比较以及授予合同的过程中，投标人对采购人、采购代理机构和评标委员会成员施加影响的任何行为，都将取消其中标资格。

26.对投标文件初审

26.1评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

投标文件有下列情况之一者评标委员会有权将其拒绝：

26.1.1投标人的投标文件未按照本须知规定制作的；

26.1.2未按本须知规定提交资格文件；

26.1.3与招标文件有重大偏离；

26.1.4投标人拒绝修正错误；

26.1.5投标人的报价是选择性的；

26.1.6投标人的报价只投了部分内容；

26.1.7投标人的投标文件出现了评标委员会认为不应当雷同的情况；

26.1.8其他被评委会认定无效的情况。

26.2评标委员会将允许修改投标中不构成重大偏离的微小的、非正规、不一致或不规则的地方，但这些修改不能影响任何投标人的名次相应排列。投标人不得对招标文件进行实质性修改，包括但不限于付款方式、付款条件等条款，否则投标文件将被拒绝。

26.3投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：

（一）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（二）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（三）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（四）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照中华人民共和国财政部令87号《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第五十一条第二款的规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

26.4评审过程中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：

26.4.1．投标（响应）报价低于采购项目预算50%的，即投标（响应）报价<采购项目预算×50%；

26.4.2．投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%；

26.4.3．评审委员会认定的供应商报价过低、有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

启动异常低价投标（响应）审查后，评审委员会应当要求相关供应商在评标现场合理的时间内，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及相关证明材料，对投标（响应）价格作出解释，由评审委员会结合同类产品在主要电商平台的价格、该行业当地薪资水平等情况，依据专业经验对供应商报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。审查相关情况应当在评审报告中进行记录。

26.5评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

27.投标的澄清

27.1对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

27.2投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖其单位电子公章。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

本项目投标人的澄清、说明或者补正采用线上澄清: 评标委员会将通过“苏采云”系统向投标人发布“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按要求在规定时间内通过“苏采云”系统提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章，澄清、说明和补充的内容作为投标文件的补充部分。(此处规定时间的计算以系统中的倒计时间为准，供应商应随时保持系统在线，如因供应商自身原因未在规定时间内提交澄清确认资料的，导致的不利后果由供应商自行承担。

28.投标无效

28.1投标人存在下列情况之一的，投标无效：

（一）投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；

（二）不具备招标文件中规定的资格要求的；

（三）报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

（四）投标人的报价只投了同一标段中部分内容；

（五）投标人拒绝修正错误；

（六）投标人的报价是选择性的；

（七）投标人的投标文件中出现评委会认为不应雷同的；

（八）机器码检查中，出现不同投标人投标文件机器码一致情形的；如投标文件制作机器码信息一致，视为不同投标供应商使用同一台电脑编制投标文件，投标无效；

（九）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（十）其他被评委会认定无效的以及法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

28.2投标人应当遵循公平竞争的原则，不得恶意串通，不得妨碍其他投标人的竞争行为，不得损害采购人或者其他投标人的合法权益。

在评标过程中发现投标人有上述情形的，评标委员会应当认定其投标无效，并书面报告本级财政部门。

28.3有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

（一）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（二）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（三）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（四）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（五）不同投标人的投标文件相互混装。

29.废标

29.1在招标过程中，出现下列情况之一的，应予废标：

29.1.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质投标的供应商不足三家的；

29.1.2出现影响采购公正的违法、违规行为的；

29.1.3投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

28.1.4因重大变故，采购任务取消的；

29.2废标后，采购人和采购代理机构将把废标的理由通知所有投标人。

30.投标文件的评价和比较

30.1采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列，则由评标委员会组织抽签确定中标人。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

30.2最低的投标报价或最高的折扣比例是中标的重要条件，但不是唯一条件。

七、授予合同

31.中标单位的确认

31.1评标委员会根据投标人资格审查情况，对投标文件进行评价和比较，按照评标办法和标准进行评标，并按采购人的委托向采购人推荐中标候选单位。

31.2经评标委员会评审并确定中标人后，采购代理机构将在规定的时间内将中标结果在相关媒体上予以公告，公告期为1个工作日。各投标人如对中标公告有异议，应在中标公告期届满起7个工作日内，以书面形式向采购代理机构提出质疑，该质疑须按《政府采购质疑和投诉办法》、《江苏省政府采购供应商监督管理暂行办法》的规定提交。采购代理机构将在收到质疑后7个工作日内，对质疑内容做出答复。在此期限后向采购代理机构提出质疑或质疑未经投标人法定代表人或参加投标的代理人签署和盖公章（原件），采购代理机构有权对该质疑不予答复。

32.合同授予标准

采购人将把合同授予其投标文件在实质上响应投标招标文件要求且按本须知规定评选出的投标人。确定为中标的投标人必须具有实施本合同的能力和资源。

33.中标通知书

33.1确定出中标人后，采购代理机构在法定时间内向中标人发出中标通知书。在发放中标通知书的同时，未中标供应商须在中标公告发出之日起2个工作日内向采购代理机构另行提供用以接收《未中标通知书》的电子邮件地址，未按时提供电子邮件地址或提供信息有误的，视为自动放弃并自行承担相应后果。

33.2中标通知书将成为合同的组成部分，对采购人和中标人具有同等法律效力。

34.3中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标人无正当理由不得放弃中标。

34.合同的签订

34.1 按照《关于印发<苏州市政府采购促进中小企业发展实施意见>的通知》（苏财购〔2022〕16号）文件精神，采购人与中标人原则上应当在中标通知书发出之日起十五日内，按照招标文件及投标文件确定的事项签订政府采购合同。

34.2 采购人与中标人所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改，采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

34.3招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

34.4依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定，依据本办法规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

34.5政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同货物、工程或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的10%。

八、其他事项

35.代理服务费：按前附表的规定按其预算金额计算并支付服务费，该费用应在领取成交通知书前付清。

36.对投标人的机器码检查

机器码检查中，出现不同投标人投标文件机器码一致情形的，投标文件将被认定为无效投标。

37.有关监督部门将对招投标全过程进行监督。

38.未尽事宜：按《中华人民共和国政府采购法》及其他有关的法律法规的规定执行。

# 第三章  投标文件格式

说明：

对本章所有的投标书格式，投标方可根据自身情况进行补充和修改，但补充和修改不得造成与本格式内容有实质性的违背。

- 附件1.投标函

投标函

致：江苏至衡诚达工程咨询有限公司

我方收到贵司             （项目编号）招标文件，经仔细阅读和研究，我方决定参加投标，并向贵司作出如下承诺：

1、我方愿意按照招标文件的一切要求，提供本项目的所有内容，我方投标的报价包括完成本项工作所需的一切应有费用。

2、如果我方的投标书被接受，我方将严格履行招标文件中规定的每一项要求，严格履行合同的责任和义务，保证按期、按质履行合同，完成合同所规定的全部内容。

3、我方已详细审查并同意招标文件及更正文件（若有）中的规定。我方完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。

4、本投标书的有效期限为投标截止时间之日起90天。

5、我方保证所提交的投标文件中所有资料均是真实的、准确的。若与真实情况不符，我方愿意承担由此而产生的一切后果。

6、我方承诺若在机器码检查中被查出存在与其他投标供应商机器码一致情形的，愿意承担由此产生的一切后果，包括但不限于不得参与后续本项目因故废标后重新开展的相关采购活动。

7、我方承诺该项投标在开标后的全过程中保持有效，不作任何更改和变动。

8、我方承诺满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的所有条件。

9、与本投标有关的通讯地址:

单   位：                                     联 系 人：

地   址：                                     邮政编码：

联系电话：                                    电子邮箱：

投标人（盖章）：

法定代表人或代理人（签字或盖章）：

日    期：     年     月    日

- 附件2.开标一览表（按系统内统一格式）

开标一览表（总报价）

投标人全称（加盖公章）：

项目编号：

分包号：

| 项目名称 | 投标总报价 |
| --- | --- |
| 2025-2027年太湖街道西片区一体化综合服务项目 | 小写： （元人民币） |
| 投标报价大写金额 |  |

日期：    年   月   日

填写说明：

1.开标一览表必须加盖投标人公章（复印件无效）。

2.如有分包，投标人投任何一个包的标的，都需单独填写开标一览表。

- 附件3. 公开分项报价

2025-2027年太湖街道西片区一体化综合服务项目分项报价表

项目编号：_____________                                       单位：人民币元

| 序号 | 子项名称 | 数量 | 单位 | 含税单价最高限价/年 | 含税单价报价/年 | 服务时间/年 | 含税总价报价（2年） | 备注：此处仅为基本描述，具体需服务内容详见招标文件及其附件对应要求 | 计算公式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | (1) |  | （5） | (2) | (3) | (4) |  |  |
| 1 | 道路保洁及附属设施保洁 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | 道路保洁及附属设施保洁 | 290526.62 | m2 | 10.85 |  | 2 |  | 一级标准 | （1）*（2）*（3）=（4） |
| 1.2 | 道路保洁及附属设施保洁 | 482459.61 | m2 | 8.28 |  | 2 |  | 二级标准 | （1）*（2）*（3）=（4） |
| 2 | 绿化养护 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | 绿化养护 | 719254.38 | m2 | 4.80 |  | 2 |  | 一级养护 | （1）*（2）*（3）=（4） |
| 2.2 | 绿化养护 | 169386.51 | m2 | 3.85 |  | 2 |  | 二级养护 | （1）*（2）*（3）=（4） |
| 2.3 | 绿化养护 | 21273.04 | m2 | 1.55 |  | 2 |  | 三级养护 | （1）*（2）*（3）=（4） |
| 3 | 绿化补种迁移 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | 绿化补种 | 1.00 | 项 | / | / | 2 |  | 详见“绿化补种-投标报价明细表（一）”，按实际发生量结算。 | “绿化补种-投标报价明细表（一）”含税总价合计金额=（4） |
| 3.2 | 绿化迁移 | 1.00 | 项 | / | / | 2 |  | 详见“绿化迁移-投标报价明细表（二）”，按实际发生量结算。 | “绿化迁移-投标报价明细表（二）”含税总价合计金额=（4） |
| 4 | 闲置地块养护 | 2893359.66 | m2 | 0.95 |  | 2 |  |  | （1）*（2）*（3）=（4） |
| 5 | 公厕管理 | 9.00 | 座 | 96000.00 |  | 2 |  |  | （1）*（2）*（3）=（4） |
| 6 | 河道水域保洁 | 328947.09 | m2 | 1.21 |  | 2 |  | 河道：二级标准，包含河道保洁含警示标志牌、救生圈等救生设施的维护更换及增设，保洁船使用费，养护内容详见方案 | （1）*（2）*（3）=（4） |
|  |  | 946011.00 | m2 | 0.58 |  | 2 |  | 太湖水域：包含太湖水域保洁含警示标志牌、救生圈等救生设施的维护更换及增设，保洁船使用费，养护内容详见方案 | （1）*（2）*（3）=（4） |
| 7 | 停车场保洁 | 5320.00 | m2 | 4.00 |  | 2 |  |  | （1）*（2）*（3）=（4） |
| 8 | 果壳箱更换：1400×450×1000(±10mm）三分类果壳箱，具体材质、规格详见招标文件要求 | 50.00 | 个 | 1800.00 |  | 2 |  | 按实际发生量结算 | （1）*（2）*（3）=（4） |
| 9 | （34*55）cm果壳箱分类标识更换：具体材质、规格详见招标文件要求 | 500.00 | 张 | 7.00 |  | 2 |  | 按实际发生量结算 | （1）*（2）*（3）=（4） |
| 10 | 应急保障工作 | 1.00 | 项 |  |  | 2 |  | 不可竞争费用，按实际发生量结算 |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  | （1）*（2）*（3）=（4） |

注：1、本表中的报价为综合报价，投标报价包括但不限于在承包期内综合服务需要的服务管理内容、耗材、通讯、信息化监管设备、服装、胸卡、办公设备、巡检器材、各种税费、人工、水、电、保险、劳保、维护、利润、税金、代理服务费、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。

2、应急保障工作的费用为不可竞争费，投标报价时按100万元计入，按实结算。

3、上述道路保洁及附属设施保洁（不含停车场保洁）、绿化养护、绿化补种迁移、闲置地块养护、公厕管理、河道水域保洁、停车场保洁、果壳箱更换、果壳箱分类标识更换为固定单价，按采购方审核确认的实际发生量结算。

4、含税单价报价/年（2）不得大于含税单价最高限价/年（5）,否则为无效标。

5、绿化迁移按采购方审核确认的发生量结算，结算方式：投标单价*经采购方审核确认的发生量。

投标人（盖章）：

法定代表人或代理人（签字或盖章）：

日期:       年      月     日

2025-2027年太湖街道西片区一体化综合服务项目

绿化补种-投标报价明细表（一）

名称：绿化补种

| 序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 数量（1） | 金额（人民币元） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 含税单价最高限价/元（4） | 含税单价报价/元 （2） | 含税合价报价/元（3）=（1）*（2） | 备注 |
| 1 | 栽植乔木 | 1、乔木种类：香樟 2、胸径：14.1-16cm，全冠、树形饱满优美 3、养护期：三级养护半年 4、含草绳绕干 | 株 | 25 | 1477.64 |  |  |  |
| 2 | 栽植乔木 | 1、乔木种类：香樟 2、胸径：16.1-18cm，全冠、树形饱满优美 3、养护期：三级养护半年 4、含草绳绕干 | 株 | 25 | 2124.92 |  |  |  |
| 3 | 栽植乔木 | 1、乔木种类：杜英 2、胸径：14.1-16cm，全冠、树形饱满优美 3、养护期：三级养护半年 4、含草绳绕干 | 株 | 5 | 1319.95 |  |  |  |
| 4 | 栽植乔木 | 1、乔木种类：杜英 2、胸径：16.1-18cm，全冠、树形饱满优美 3、养护期：三级养护半年 4、含草绳绕干 | 株 | 5 | 2368.83 |  |  |  |
| 5 | 栽植乔木 | 1、乔木种类：乐昌含笑 2、胸径：12.1-14cm，全冠、树形饱满优美 3、养护期：三级养护半年 4、含草绳绕干 | 株 | 5 | 1190.99 |  |  |  |
| 6 | 栽植乔木 | 1、乔木种类：乐昌含笑 2、胸径：14.1-16cm，全冠、树形饱满优美 3、养护期：三级养护半年 4、含草绳绕干 | 株 | 5 | 1702.51 |  |  |  |
| 7 | 栽植乔木 | 1、乔木种类：广玉兰 2、胸径：14.1-16cm，全冠、树形饱满优美 3、养护期：三级养护半年 4、含草绳绕干 | 株 | 10 | 1818.67 |  |  |  |
| 8 | 栽植乔木 | 1、乔木种类：广玉兰 2、胸径：16.1-18cm，全冠、树形饱满优美 3、养护期：三级养护半年 4、含草绳绕干 | 株 | 5 | 2455.41 |  |  |  |
| 9 | 栽植乔木 | 1、乔木种类：栾树 2、胸径：14.1-16cm，全冠、树形饱满优美 3、养护期：三级养护半年 4、含草绳绕干 | 株 | 10 | 1557.37 |  |  |  |
| 10 | 栽植乔木 | 1、乔木种类：栾树 2、胸径：16.1-18cm，全冠、树形饱满优美 3、养护期：三级养护半年 4、含草绳绕干 | 株 | 5 | 2232.54 |  |  |  |
| 11 | 栽植乔木 | 1、乔木种类：无患子 2、胸径：14-16cm，全冠、树形饱满优美 3、养护期：三级养护半年 4、含草绳绕干 | 株 | 5 | 1968.21 |  |  |  |
| 12 | 栽植乔木 | 1、乔木种类：无患子 2、胸径：16.1-18cm，全冠、树形饱满优美 3、养护期：三级养护半年 4、含草绳绕干 | 株 | 5 | 3107.99 |  |  |  |
| 13 | 栽植灌木 | 1、灌木种类：五针松 2、冠幅：201-250cm 3、养护期：三级养护半年 4、含草绳绕干 | 株 | 5 | 3098.21 |  |  |  |
| 14 | 栽植灌木 | 1、灌木种类：五针松 2、冠幅：251-300cm 3、养护期：三级养护半年 4、含草绳绕干 | 株 | 5 | 5408.22 |  |  |  |
| 15 | 栽植灌木 | 1、灌木种类：罗汉松 2、冠幅：151-200cm 3、养护期：三级养护半年 4、含草绳绕干 | 株 | 5 | 1749.88 |  |  |  |
| 16 | 栽植灌木 | 1、灌木种类：罗汉松 2、冠幅：201-250cm 3、养护期：三级养护半年 4、含草绳绕干 | 株 | 5 | 6849.13 |  |  |  |
| 17 | 栽植乔木 | 1、乔木种类：嫁接银杏 2、胸径：14.1-16cm，全冠、树形饱满优美 3、养护期：三级养护半年 4、含草绳绕干 | 株 | 10 | 1295.78 |  |  |  |
| 18 | 栽植乔木 | 1、乔木种类：嫁接银杏 2、胸径：16.1-18cm，全冠、树形饱满优美 3、养护期：三级养护半年 4、含草绳绕干 | 株 | 10 | 1790.72 |  |  |  |
| 19 | 栽植乔木 | 1、乔木种类：实生银杏 2、胸径：14.1-16cm，全冠、树形饱满优美 3、养护期：三级养护半年 4、含草绳绕干 | 株 | 10 | 1502.04 |  |  |  |
| 20 | 栽植乔木 | 1、乔木种类：实生银杏 2、胸径：16.1-18cm，全冠、树形饱满优美 3、养护期：三级养护半年 4、含草绳绕干 | 株 | 5 | 2212.62 |  |  |  |
| 21 | 栽植乔木 | 1、乔木种类：红、白玉兰 2、胸径：12.1-14cm，全冠、树形饱满优美 3、养护期：三级养护半年 4、含草绳绕干 | 株 | 10 | 1190.75 |  |  |  |
| 22 | 栽植乔木 | 1、乔木种类：红、白玉兰 2、胸径：14.1-16cm，全冠、树形饱满优美 3、养护期：三级养护半年 4、含草绳绕干 | 株 | 5 | 1829.02 |  |  |  |
| 23 | 栽植乔木 | 1、乔木种类：榉树 2、胸径：16.1-18cm，全冠、树形饱满优美 3、养护期：三级养护半年 4、含草绳绕干 | 株 | 10 | 3347.07 |  |  |  |
| 24 | 栽植乔木 | 1、乔木种类：榉树 2、胸径：18.1-20cm，全冠、树形饱满优美 3、养护期：三级养护半年 4、含草绳绕干 | 株 | 10 | 4737.24 |  |  |  |
| 25 | 栽植乔木 | 1、乔木种类：朴树 2、胸径：16.1-18cm，全冠、树形饱满优美 3、养护期：三级养护半年 4、含草绳绕干 | 株 | 5 | 2723.59 |  |  |  |
| 26 | 栽植乔木 | 1、乔木种类：朴树 2、胸径：18.1-20cm，全冠、树形饱满优美 3、养护期：三级养护半年 4、含草绳绕干 | 株 | 5 | 3707.12 |  |  |  |
| 27 | 栽植乔木 | 1、乔木种类：乌桕 2、胸径：14.1-16cm，全冠、树形饱满优美 3、养护期：三级养护半年 4、含草绳绕干 | 株 | 10 | 1532.51 |  |  |  |
| 28 | 栽植乔木 | 1、乔木种类：乌桕 2、胸径：16.1-18cm，全冠、树形饱满优美 3、养护期：三级养护半年 4、含草绳绕干 | 株 | 5 | 2199.73 |  |  |  |
| 29 | 栽植乔木 | 1、乔木种类：合欢 2、胸径：14.1-16cm，全冠、树形饱满优美 3、养护期：三级养护半年 4、含草绳绕干 | 株 | 10 | 1913.4 |  |  |  |
| 30 | 栽植乔木 | 1、乔木种类：合欢 2、胸径：16.1-18cm，全冠、树形饱满优美 3、养护期：三级养护半年 4、含草绳绕干 | 株 | 5 | 2657.96 |  |  |  |
| 31 | 栽植竹类 | 1、刚竹 2、胸径：2-3cm 3、养护期：三级养护半年 | 株 | 100 | 17.79 |  |  |  |
| 32 | 栽植竹类 | 1、刚竹 2、胸径：3.1-4cm 3、养护期：三级养护半年 | 株 | 100 | 21.6 |  |  |  |
| 33 | 栽植竹类 | 1、早园竹 2、胸径：2-3cm 3、养护期：三级养护半年 | 株 | 100 | 15.73 |  |  |  |
| 34 | 栽植竹类 | 1、早园竹 2、胸径：3.1-4cm 3、养护期：三级养护半年 | 株 | 100 | 17.89 |  |  |  |
| 35 | 栽植竹类 | 1、毛竹 2、胸径：2-3cm 3、养护期：三级养护半年 | 株 | 100 | 16.8 |  |  |  |
| 36 | 栽植竹类 | 1、毛竹 2、胸径：3.1-4cm 3、养护期：三级养护半年 | 株 | 100 | 18.98 |  |  |  |
| 37 | 栽植竹类 | 1、慈孝竹，20杆/丛 2、养护期：三级养护半年 | 丛 | 100 | 51.31 |  |  |  |
| 38 | 栽植灌木 | 1、灌木种类：紫薇 2、地径：7-8cm，全冠、树形饱满优美 3、养护期：三级养护半年 4、含草绳绕干 | 株 | 5 | 409.94 |  |  |  |
| 39 | 栽植灌木 | 1、灌木种类：紫薇 2、地径：8-10cm，全冠、树形饱满优美 3、养护期：三级养护半年 4、含草绳绕干 | 株 | 5 | 617.07 |  |  |  |
| 40 | 栽植灌木 | 1、灌木种类：樱花 2、地径：12-14cm，全冠、树形饱满优美 3、养护期：三级养护半年 4、含草绳绕干 | 株 | 5 | 1452.6 |  |  |  |
| 41 | 栽植灌木 | 1、灌木种类：樱花 2、地径：14-16cm，全冠、树形饱满优美 3、养护期：三级养护半年 4、含草绳绕干 | 株 | 5 | 2347.3 |  |  |  |
| 42 | 栽植灌木 | 1、灌木种类：金桂 2、冠幅：201-250cm，树形饱满呈球形，不脱脚 3、养护期：三级养护半年 | 株 | 5 | 282.1 |  |  |  |
| 43 | 栽植灌木 | 1、灌木种类：银桂 2、冠幅：201-250cm，树形饱满呈球形，不脱脚 3、养护期：三级养护半年 | 株 | 5 | 254.15 |  |  |  |
| 44 | 栽植灌木 | 1、灌木种类：红枫 2、地径：8-10cm，全冠、树形饱满优美 3、养护期：三级养护半年 | 株 | 5 | 1207.25 |  |  |  |
| 45 | 栽植灌木 | 1、灌木种类：红叶李 2、地径：8-10cm，全冠、树形饱满优美 3、养护期：三级养护半年 | 株 | 5 | 451.02 |  |  |  |
| 46 | 栽植灌木 | 1、灌木种类：垂丝海棠 2、地径：8-10cm，全冠、树形饱满优美 3、养护期：三级养护半年 | 株 | 5 | 877.24 |  |  |  |
| 47 | 栽植灌木 | 1、灌木种类：铁树 2、径高50-60 3、养护期：三级养护半年 | 株 | 5 | 203.31 |  |  |  |
| 48 | 栽植灌木 | 1、灌木种类：大叶黄杨球 2、冠幅：101-120，球形饱满，不脱脚 3、养护期：三级养护半年 | 株 | 5 | 127.65 |  |  |  |
| 49 | 栽植灌木 | 1、灌木种类：海桐球 2、冠幅：121-150，球形饱满，不脱脚 3、养护期：三级养护半年 | 株 | 5 | 205 |  |  |  |
| 50 | 栽植灌木 | 1、灌木种类：红叶石楠球 2、冠幅：121-150，球形饱满，不脱脚 3、养护期：三级养护半年 | 株 | 5 | 246.52 |  |  |  |
| 51 | 栽植灌木 | 1、灌木种类：红花继木球 2、冠幅：121-150，球形饱满，不脱脚 3、养护期：三级养护半年 | 株 | 5 | 272.24 |  |  |  |
| 52 | 栽植灌木 | 1、灌木种类：无刺枸骨球 2、冠幅：101-120，球形饱满，不脱脚 3、养护期：三级养护半年 | 株 | 5 | 201.54 |  |  |  |
| 53 | 栽植灌木 | 1、灌木种类：金森女贞球 2、冠幅：121-150，球形饱满，不脱脚 3、养护期：三级养护半年 | 株 | 5 | 229.72 |  |  |  |
| 54 | 栽植绿篱 | 1、灌木种类：法冬 2、高度：151-200 3、养护期：三级养护半年 | 株 | 500 | 11.49 |  |  |  |
| 55 | 栽植色带 | 1、苗木种类：茶梅 2、密度：49株/m2，高度30-40cm，冠幅20-25cm 3、养护期：三级养护半年 | m2 | 255 | 123.73 |  |  |  |
| 56 | 栽植色带 | 1、苗木种类：八角金盘 2、密度：49株/m2，高度50-60cm，冠幅30-35cm 3、养护期：三级养护半年 | m2 | 400 | 123.73 |  |  |  |
| 57 | 栽植色带 | 1、苗木种类：金边黄杨 2、密度：49株/m2，高度50-60cm，冠幅30-35cm 3、养护期：三级养护半年 | m2 | 400 | 112.74 |  |  |  |
| 58 | 栽植色带 | 1、苗木种类：红花继木 2、密度：49株/m2，高度50-60cm，冠幅30-35cm 3、养护期：三级养护半年 | m2 | 250 | 134.17 |  |  |  |
| 59 | 栽植色带 | 1、苗木种类：毛鹃 2、密度：49株/m2，高度40-50cm，冠幅20-25cm 3、养护期：三级养护半年 | m2 | 250 | 124.68 |  |  |  |
| 60 | 栽植色带 | 1、苗木种类：海桐 2、密度：49株/m2，高度50-60cm，冠幅30-35cm 3、养护期：三级养护半年 | m2 | 250 | 128.95 |  |  |  |
| 61 | 栽植色带 | 1、苗木种类：南天竹 2、密度：49株/m2，高度35-45cm，冠幅30-35cm 3、养护期：三级养护半年 | m2 | 250 | 155.67 |  |  |  |
| 62 | 栽植色带 | 1、苗木种类：红叶石楠 2、密度：49株/m2，高度50-60cm，冠幅30-35cm 3、养护期：三级养护半年 | m2 | 1000 | 112.74 |  |  |  |
| 63 | 栽植色带 | 1、苗木种类：金森女贞 2、密度：49株/m2，高度50-60cm，冠幅30-35cm 3、养护期：三级养护半年 | m2 | 500 | 107.52 |  |  |  |
| 64 | 栽植色带 | 1、苗木种类：黄馨 2、密度：49株/m2，高度60-70cm，冠幅30-35cm 3、养护期：三级养护半年 | m2 | 250 | 118.52 |  |  |  |
| 65 | 栽植色带 | 1、种类：红花继木A 2、规格：高度45-50cm，冠径25-30cm，36株/m2（毛球苗） 3、养护:三级养护半年 | m2 | 100 | 134.61 |  |  |  |
| 66 | 栽植色带 | 1、种类：毛鹃A 2、规格：高度45-50cm，冠径25-30cm，36株/m2（毛球苗） 3、养护:三级养护半年 | m2 | 100 | 122.71 |  |  |  |
| 67 | 栽植色带 | 1、种类：红叶石楠A 2、规格：高度45-50cm，冠径25-30cm，36株/m2（毛球苗） 3、养护:三级养护半年 | m2 | 100 | 126.53 |  |  |  |
| 68 | 栽植色带 | 1、种类：金边黄杨A 2、规格：高度45-50cm，冠径25-30cm，36株/m2（毛球苗） 3、养护:三级养护半年 | m2 | 100 | 115.04 |  |  |  |
| 69 | 栽植色带 | 1、种类：金森女贞A 2、规格：高度45-50cm，冠径25-30cm，36株/m2（毛球苗） 3、养护:三级养护半年 | m2 | 100 | 103.11 |  |  |  |
| 70 | 栽植花卉 | 1、花卉种类：草花 2、密度：100株/m2，一年5季 3、养护期：自种植之日至下一季更换 | m2 | 1300 | 560.5 |  |  |  |
| 71 | 铺种草皮 | 1、草皮种类：麦冬 2、满铺 3、养护期：三级养护半年 | m2 | 2500 | 29.25 |  |  |  |
| 72 | 铺种草皮 | 1、草皮种类：金边阔叶麦冬 2、满铺 3、养护期：三级养护半年 | m2 | 1560 | 31.1 |  |  |  |
| 73 | 铺种草皮 | 1、百慕大+黑麦草混播 2、满铺 3、养护期：三级养护半年 | m2 | 11000 | 28.31 |  |  |  |
| 74 | 撒播草籽 | 1、种类：矮生百慕大草籽+秋季追播黑麦草 2、养护:三级养护半年 | m2 | 14500 | 6.34 |  |  |  |
| 75 | 撒播草籽 | 1：草坪区域秋季追播黑麦草籽，20克/m2 （每年一次） 2、成活率100% | m2 | 100000 | 5.87 |  |  |  |
| 76 | 栽植色带 | 1、种类：常绿鸢尾 2、规格：高度45-50cm，冠径25-30cm，49株/m2 3、养护:三级养护半年 | m2 | 50 | 46.74 |  |  |  |
| 77 | 黄沙垫层 | 草皮：铺30mm厚细砂 | m3 | 50 | 205.6 |  |  |  |
| 78 | 整理绿化用地 | 场地内土方平整、细耙、垃圾清理等 | m2 | 1000 | 2.37 |  |  |  |
| 79 | 回填方 | 场地内土质不满足种植要求进行挖除后，外进种植土回填，含土源费 | m3 | 150 | 15.07 |  |  |  |
| 80 | 东北草炭土 | 1、品种：东北泥炭土或草炭土 2、具体使用量：根据甲方要求，按实结算 | m3 | 50 | 150.69 |  |  |  |
| 81 | 余方弃置 | 1、场地内废料外运等 2、自行考虑运距 | m3 | 150 | 16.83 |  |  |  |
| 82 | 余方处置费 | 1、余方处置费，按天然密实方计算，满足建设、规划、城管、环保等部门要求 | m3 | 150 | 17.41 |  |  |  |
| 83 | 树木支撑架 | 1、支撑类型、材质：扁担撑 2、支撑材料规格：直径6cm去皮杉木，长1.6m以内，外刷无色桐油 3、适用树种：胸径（干径）≤10cm的小乔木（花灌木） | 株 | 25 | 27.5 |  |  |  |
| 84 | 树木支撑架 | 1、支撑类型、材质：井字四角撑 2、支撑材料规格：直径8cm去皮杉木，长2.0米以内，外刷无色桐油 3、适用树种：10cm＜胸径≤20cm的乔灌木 | 株 | 50 | 49.52 |  |  |  |
| 85 | 树木支撑架 | 1、支撑类型、材质：井字四角撑、金属支撑2、支撑材料规格：内径48mm的镀锌钢管,壁厚2mm，长2.5米以内 3、适用树种：20cm＜胸径≤25cm的乔木 | 株 | 25 | 251.93 |  |  |  |
| 86 | 花镜 | 1、春天：大花飞燕草、羽扇豆、金鱼草、鲁冰花、大花落斗、天竺葵、万寿菊、黄金菊、石竹、大花滨菊、福禄考、矾根、美女樱 2、夏天：虎尾草、风铃草、飞燕草、金鱼草、鲁冰花、鼠尾草、虞美人、二月兰、矢车菊、香雪球 3、秋天：细叶芒、重金属柳枝稷、紫花翠芦莉、金叶石菖蒲、紫叶千鸟花、无尽夏、佛甲草、艾弗里斯特苔草、大吴风草、金叶满天星、荷兰菊、矮生马鞭草、过路黄、毛地黄钓钟柳 4、冬天：花叶香桃木、花叶栀子花、黄金枸骨、金冠女贞、火焰卫矛、南天竹、彩虹石竹、欧石竹、金线苔草、紫娇花 5、三级养护两年 | m2 | 300 | 893.39 |  |  |  |
| 87 | 摆花 | 1、名称：花境 2、要求：其中一二年生草本花卉占30%。局部搭配木本植物，主要植物有:丰花月季、八仙花、花叶玉簪、黄棣棠、金鸡菊、黄金菊、松果菊、黑心菊、美丽月见草、鼠尾草、美女樱、忍冬、兰花三七、花叶络石、花叶蔓长春、麦冬、金钟花、大吴风草、麦冬混播石蒜、二月兰混播紫茉莉、细叶芒、地被石竹等，结合景观特色体现花卉主题，由专业厂家深化设计，满足甲方要求。 3、三级养护两年 | m2 | 100 | 237.15 |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：含税单价报价/元（2）不得大于含税单价最高限价/元（4）,否则为无效标。

投标人（盖章）：

法定代表人或代理人（签字或盖章）：

日期:       年      月     日

2025-2027年太湖街道西片区一体化综合服务项目

绿化迁移-投标报价明细表（二）

名称：绿化迁移

| 序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 数量（1） | 金额（人民币元） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 含税单价最高限价/元 （4） | 含税单价报价/元 （2） | 含税合价报价/元（3）=（1）*（2） | 备注 |
| 1 | 移栽乔木 | 常绿乔木A类 1、胸径：5cm以下 2、养护期：三级养护一年 3、含草绳绕干 4、运距：5km 5、备注：造型五针松、造型罗汉松、女贞、广玉兰 | 株 | 4 | 62.89 |  |  |  |
| 2 | 栽植乔木 | 常绿乔木B类 1、胸径：5cm以下 2、养护期：三级养护一年 3、含草绳绕干 4、运距：5km 5、备注：除A、C类苗木以外的所有品种 | 株 | 4 | 62.89 |  |  |  |
| 3 | 栽植乔木 | 常绿乔木C类 1、胸径：5cm以下 2、养护期：三级养护一年 3、含草绳绕干 4、运距：5km 5、备注：香樟 | 株 | 4 | 62.89 |  |  |  |
| 4 | 移栽乔木 | 常绿乔木A类 1、胸径：5cm-7cm 2、养护期：三级养护一年 3、含草绳绕干 4、运距：5km 5、备注：造型五针松、造型罗汉松、女贞、广玉兰 | 株 | 4 | 107.95 |  |  |  |
| 5 | 栽植乔木 | 常绿乔木B类 1、胸径：5cm-7cm 2、养护期：三级养护一年 3、含草绳绕干 4、运距：5km 5、备注：除A、C类苗木以外的所有品种 | 株 | 4 | 107.95 |  |  |  |
| 6 | 栽植乔木 | 常绿乔木C类 1、胸径：5cm-7cm 2、养护期：三级养护一年 3、含草绳绕干 4、运距：5km 5、备注：香樟 | 株 | 4 | 107.95 |  |  |  |
| 7 | 移栽乔木 | 常绿乔木A类 1、胸径：7.1cm-9cm 2、养护期：三级养护一年 3、含草绳绕干 4、运距：5km 5、备注：造型五针松、造型罗汉松、女贞、广玉兰 | 株 | 4 | 216.4 |  |  |  |
| 8 | 移栽乔木 | 常绿乔木B类 1、胸径：7.1cm-9cm 2、养护期：三级养护一年 3、含草绳绕干 4、运距：5km 5、备注：除A、C类苗木以外的所有品种 | 株 | 4 | 216.4 |  |  |  |
| 9 | 移栽乔木 | 常绿乔木C类 1、胸径：7.1cm-9cm 2、养护期：三级养护一年 3、含草绳绕干 4、运距：5km 5、备注：香樟 | 株 | 4 | 216.4 |  |  |  |
| 10 | 移栽乔木 | 常绿乔木A类 1、胸径：9.1cm-11cm 2、养护期：三级养护一年 3、含草绳绕干 4、运距：5km 5、备注：造型五针松、造型罗汉松、女贞、广玉兰 | 株 | 4 | 301.2 |  |  |  |
| 11 | 移栽乔木 | 常绿乔木B类 1、胸径：9.1cm-11cm 2、养护期：三级养护一年 3、含草绳绕干 4、运距：5km 5、备注：除A、C类苗木以外的所有品种 | 株 | 4 | 301.2 |  |  |  |
| 12 | 移栽乔木 | 常绿乔木C类 1、胸径：9.1cm-11cm 2、养护期：三级养护一年 3、含草绳绕干 4、运距：5km 5、备注：香樟 | 株 | 4 | 301.2 |  |  |  |
| 13 | 移栽乔木 | 常绿乔木A类 1、胸径：11.1cm-13cm 2、养护期：三级养护一年 3、含草绳绕干 4、运距：5km 5、备注：造型五针松、造型罗汉松、女贞、广玉兰 | 株 | 4 | 472.12 |  |  |  |
| 14 | 移栽乔木 | 常绿乔木B类 1、胸径：11.1cm-13cm 2、养护期：三级养护一年 3、含草绳绕干 4、运距：5km 5、备注：除A、C类苗木以外的所有品种 | 株 | 4 | 472.12 |  |  |  |
| 15 | 移栽乔木 | 常绿乔木C类 1、胸径：11.1cm-13cm 2、养护期：三级养护一年 3、含草绳绕干 4、运距：5km 5、备注：香樟 | 株 | 4 | 472.12 |  |  |  |
| 16 | 移栽乔木 | 常绿乔木A类 1、胸径：13.1cm-15cm 2、养护期：三级养护一年 3、含草绳绕干 4、运距：5km 5、备注：造型五针松、造型罗汉松、女贞、广玉兰 | 株 | 4 | 653.22 |  |  |  |
| 17 | 移栽乔木 | 常绿乔木B类 1、胸径：13.1cm-15cm 2、养护期：三级养护一年 3、含草绳绕干 4、运距：5km 5、备注：除A、C类苗木以外的所有品种 | 株 | 4 | 653.22 |  |  |  |
| 18 | 移栽乔木 | 常绿乔木C类 1、胸径：13.1cm-15cm 2、养护期：三级养护一年 3、含草绳绕干 4、运距：5km 5、备注：香樟 | 株 | 4 | 653.22 |  |  |  |
| 19 | 移栽乔木 | 常绿乔木A类 1、胸径：15.1cm-17cm 2、养护期：三级养护一年 3、含草绳绕干 4、运距：5km 5、备注：造型五针松、造型罗汉松、女贞、广玉兰 | 株 | 4 | 1002.69 |  |  |  |
| 20 | 移栽乔木 | 常绿乔木B类 1、胸径：15.1cm-17cm 2、养护期：三级养护一年 3、含草绳绕干 4、运距：5km 5、备注：除A、C类苗木以外的所有品种 | 株 | 3 | 1002.69 |  |  |  |
| 21 | 移栽乔木 | 常绿乔木C类 1、胸径：15.1cm-17cm 2、养护期：三级养护一年 3、含草绳绕干 4、运距：5km 5、备注：香樟 | 株 | 3 | 1002.69 |  |  |  |
| 22 | 移栽乔木 | 常绿乔木A类 1、胸径：17.1cm-19cm 2、养护期：三级养护一年 3、含草绳绕干 4、运距：5km 5、备注：造型五针松、造型罗汉松、女贞、广玉兰 | 株 | 3 | 1588.7 |  |  |  |
| 23 | 移栽乔木 | 常绿乔木B类 1、胸径：17.1cm-19cm 2、养护期：三级养护一年 3、含草绳绕干 4、运距：5km 5、备注：除A、C类苗木以外的所有品种 | 株 | 3 | 1588.7 |  |  |  |
| 24 | 移栽乔木 | 常绿乔木C类 1、胸径：17.1cm-19cm 2、养护期：三级养护一年 3、含草绳绕干 4、运距：5km 5、备注：香樟 | 株 | 3 | 1588.7 |  |  |  |
| 25 | 移栽乔木 | 常绿乔木A类 1、胸径：19.1cm-21cm 2、养护期：三级养护一年 3、含草绳绕干 4、运距：5km 5、备注：造型五针松、造型罗汉松、女贞、广玉兰 | 株 | 3 | 1604.41 |  |  |  |
| 26 | 移栽乔木 | 常绿乔木B类 1、胸径：19.1cm-21cm 2、养护期：三级养护一年 3、含草绳绕干 4、运距：5km 5、备注：除A、C类苗木以外的所有品种 | 株 | 3 | 1604.41 |  |  |  |
| 27 | 移栽乔木 | 常绿乔木C类 1、胸径：19.1cm-21cm 2、养护期：三级养护一年 3、含草绳绕干 4、运距：5km 5、备注：香樟 | 株 | 3 | 1604.41 |  |  |  |
| 28 | 移栽乔木 | 常绿乔木A类 1、胸径：21.1cm-23cm 2、养护期：三级养护一年 3、含草绳绕干 4、运距：5km 5、备注：造型五针松、造型罗汉松、女贞、广玉兰 | 株 | 3 | 2560.07 |  |  |  |
| 29 | 移栽乔木 | 常绿乔木B类 1、胸径：21.1cm-23cm 2、养护期：三级养护一年 3、含草绳绕干 4、运距：5km 5、备注：除A、C类苗木以外的所有品种 | 株 | 3 | 2560.07 |  |  |  |
| 30 | 移栽乔木 | 常绿乔木C类 1、胸径：21.1cm-23cm 2、养护期：三级养护一年 3、含草绳绕干 4、运距：5km 5、备注：香樟 | 株 | 3 | 2560.07 |  |  |  |
| 31 | 移栽乔木 | 常绿乔木A类 1、胸径：23.1cm-25cm 2、养护期：三级养护一年 3、含草绳绕干 4、运距：5km 5、备注：造型五针松、造型罗汉松、女贞、广玉兰 | 株 | 2 | 3598.4 |  |  |  |
| 32 | 移栽乔木 | 常绿乔木B类 1、胸径：23.1cm-25cm 2、养护期：三级养护一年 3、含草绳绕干 4、运距：5km 5、备注：除A、C类苗木以外的所有品种 | 株 | 2 | 3598.4 |  |  |  |
| 33 | 移栽乔木 | 常绿乔木C类 1、胸径：23.1cm-25cm 2、养护期：三级养护一年 3、含草绳绕干 4、运距：5km 5、备注：香樟 | 株 | 2 | 3598.4 |  |  |  |
| 34 | 移栽乔木 | 常绿乔木A类 1、胸径：25.1cm-27cm 2、养护期：三级养护一年 3、含草绳绕干 4、运距：5km 5、备注：造型五针松、造型罗汉松、女贞、广玉兰 | 株 | 2 | 5070.12 |  |  |  |
| 35 | 移栽乔木 | 常绿乔木B类 1、胸径：25.1cm-27cm 2、养护期：三级养护一年 3、含草绳绕干 4、运距：5km 5、备注：除A、C类苗木以外的所有品种 | 株 | 2 | 5070.12 |  |  |  |
| 36 | 移栽乔木 | 常绿乔木C类 1、胸径：25.1cm-27cm 2、养护期：三级养护一年 3、含草绳绕干 4、运距：5km 5、备注：香樟 | 株 | 2 | 5070.12 |  |  |  |
| 37 | 移栽乔木 | 常绿乔木A类 1、胸径：27.1cm-30cm 2、养护期：三级养护一年 3、含草绳绕干 4、运距：5km 5、备注：造型五针松、造型罗汉松、女贞、广玉兰 | 株 | 2 | 5070.12 |  |  |  |
| 38 | 移栽乔木 | 常绿乔木B类 1、胸径：27.1cm-30cm 2、养护期：三级养护一年 3、含草绳绕干 4、运距：5km 5、备注：除A、C类苗木以外的所有品种 | 株 | 2 | 5070.12 |  |  |  |
| 39 | 移栽乔木 | 常绿乔木C类 1、胸径：27.1cm-30cm 2、养护期：三级养护一年 3、含草绳绕干 4、运距：5km 5、备注：香樟 | 株 | 2 | 5070.12 |  |  |  |
| 40 | 移栽乔木 | 常绿乔木A类 1、胸径：30.1cm-32cm 2、养护期：三级养护一年 3、含草绳绕干 4、运距：5km 5、备注：造型五针松、造型罗汉松、女贞、广玉兰 | 株 | 2 | 6490.21 |  |  |  |
| 41 | 移栽乔木 | 常绿乔木B类 1、胸径：30.1cm-32cm 2、养护期：三级养护一年 3、含草绳绕干 4、运距：5km 5、备注：除A、C类苗木以外的所有品种 | 株 | 2 | 6490.21 |  |  |  |
| 42 | 移栽乔木 | 常绿乔木C类 1、胸径：30.1cm-32cm 2、养护期：三级养护一年 3、含草绳绕干 4、运距：5km 5、备注：香樟 | 株 | 2 | 6490.21 |  |  |  |
| 43 | 移栽乔木 | 常绿乔木A类 1、胸径：32.1cm-35cm 2、养护期：三级养护一年 3、含草绳绕干 4、运距：5km 5、备注：造型五针松、造型罗汉松、女贞、广玉兰 | 株 | 2 | 6490.21 |  |  |  |
| 44 | 移栽乔木 | 常绿乔木B类 1、胸径：32.1cm-35cm 2、养护期：三级养护一年 3、含草绳绕干 4、运距：5km 5、备注：除A、C类苗木以外的所有品种 | 株 | 2 | 6490.21 |  |  |  |
| 45 | 移栽乔木 | 常绿乔木C类 1、胸径：32.1cm-35cm 2、养护期：三级养护一年 3、含草绳绕干 4、运距：5km 5、备注：香樟 | 株 | 2 | 6490.21 |  |  |  |
| 46 | 移栽乔木 | 常绿乔木A类 1、胸径：35.1cm-37cm 2、养护期：三级养护一年 3、含草绳绕干 4、运距：5km 5、备注：造型五针松、造型罗汉松、女贞、广玉兰 | 株 | 2 | 8534.14 |  |  |  |
| 47 | 移栽乔木 | 常绿乔木B类 1、胸径：35.1cm-37cm 2、养护期：三级养护一年 3、含草绳绕干 4、运距：5km 5、备注：除A、C类苗木以外的所有品种 | 株 | 2 | 8534.14 |  |  |  |
| 48 | 移栽乔木 | 常绿乔木C类 1、胸径：35.1cm-37cm 2、养护期：三级养护一年 3、含草绳绕干 4、运距：5km 5、备注：香樟 | 株 | 2 | 8534.14 |  |  |  |
| 49 | 移栽乔木 | 常绿乔木A类 1、胸径：37.1cm-40cm 2、养护期：三级养护一年 3、含草绳绕干 4、运距：5km 5、备注：造型五针松、造型罗汉松、女贞、广玉兰 | 株 | 2 | 8534.14 |  |  |  |
| 50 | 移栽乔木 | 常绿乔木B类 1、胸径：37.1cm-40cm 2、养护期：三级养护一年 3、含草绳绕干 4、运距：5km 5、备注：除A、C类苗木以外的所有品种 | 株 | 2 | 8534.14 |  |  |  |
| 51 | 移栽乔木 | 常绿乔木C类 1、胸径：37.1cm-40cm 2、养护期：三级养护一年 3、含草绳绕干 4、运距：5km 5、备注：香樟 | 株 | 2 | 8534.14 |  |  |  |
| 52 | 移栽乔木 | 常绿乔木A类 1、胸径：40.1cm-45cm 2、养护期：三级养护一年 3、含草绳绕干 4、运距：5km 5、备注：造型五针松、造型罗汉松、女贞、广玉兰 | 株 | 2 | 8563.91 |  |  |  |
| 53 | 移栽乔木 | 常绿乔木B类 1、胸径：40.1cm-45cm 2、养护期：三级养护一年 3、含草绳绕干 4、运距：5km 5、备注：除A、C类苗木以外的所有品种 | 株 | 2 | 8563.91 |  |  |  |
| 54 | 移栽乔木 | 常绿乔木C类 1、胸径：40.1cm-45cm 2、养护期：三级养护一年 3、含草绳绕干 4、运距：5km 5、备注：香樟 | 株 | 2 | 8563.91 |  |  |  |
| 55 | 移栽乔木 | 常绿乔木A类 1、胸径：45.1cm-50cm 2、养护期：三级养护一年 3、含草绳绕干 4、运距：5km 5、备注：造型五针松、造型罗汉松、女贞、广玉兰 | 株 | 2 | 8576.51 |  |  |  |
| 56 | 移栽乔木 | 常绿乔木B类 1、胸径：45.1cm-50cm 2、养护期：三级养护一年 3、含草绳绕干 4、运距：5km 5、备注：除A、C类苗木以外的所有品种 | 株 | 2 | 8576.51 |  |  |  |
| 57 | 移栽乔木 | 常绿乔木C类 1、胸径：45.1cm-50cm 2、养护期：三级养护一年 3、含草绳绕干 4、运距：5km 5、备注：香樟 | 株 | 2 | 8576.51 |  |  |  |
| 58 | 移栽乔木 | 常绿乔木A类 1、胸径：50cm-55cm 2、养护期：三级养护一年 3、含草绳绕干 4、运距：5km 5、备注：造型五针松、造型罗汉松、女贞、广玉兰 | 株 | 2 | 8576.51 |  |  |  |
| 59 | 移栽乔木 | 常绿乔木B类 1、胸径：50cm-55cm 2、养护期：三级养护一年 3、含草绳绕干 4、运距：5km 5、备注：除A、C类苗木以外的所有品种 | 株 | 2 | 8576.51 |  |  |  |
| 60 | 移栽乔木 | 常绿乔木C类 1、胸径：50cm-55cm 2、养护期：三级养护一年 3、含草绳绕干 4、运距：5km 5、备注：香樟 | 株 | 2 | 8576.51 |  |  |  |
| 61 | 移栽乔木 | 落叶乔木A类 1、胸径：5cm以下 2、养护期：三级养护一年 3、含草绳绕干 4、运距：5km 5、备注：造型小叶女贞、造型继木桩、造型榆树桩、榉树、七叶树 | 株 | 2 | 75.89 |  |  |  |
| 62 | 栽植乔木 | 落叶乔木B类 1、胸径：5cm以下 2、养护期：三级养护一年 3、含草绳绕干 4、运距：5km 5、备注：除A、C类苗木以外的所有品种 | 株 | 2 | 75.89 |  |  |  |
| 63 | 栽植乔木 | 落叶乔木C类 1、胸径：5cm以下 2、养护期：三级养护一年 3、含草绳绕干 4、运距：5km 5、备注：垂柳、法桐、水杉、中山杉、落羽杉、柳杉、意杨、槐树 | 株 | 2 | 75.89 |  |  |  |
| 64 | 移栽乔木 | 落叶乔木A类 1、胸径：5cm-7cm 2、养护期：三级养护一年 3、含草绳绕干 4、运距：5km 5、备注：造型小叶女贞、造型继木桩、造型榆树桩、榉树、七叶树 | 株 | 2 | 120.94 |  |  |  |
| 65 | 栽植乔木 | 落叶乔木B类 1、胸径：5cm-7cm 2、养护期：三级养护一年 3、含草绳绕干 4、运距：5km 5、备注：除A、C类苗木以外的所有品种 | 株 | 2 | 120.94 |  |  |  |
| 66 | 栽植乔木 | 落叶乔木C类 1、胸径：5cm-7cm 2、养护期：三级养护一年 3、含草绳绕干 4、运距：5km 5、备注：垂柳、法桐、水杉、中山杉、落羽杉、柳杉、意杨、槐树 | 株 | 2 | 120.94 |  |  |  |
| 67 | 移栽乔木 | 落叶乔木A类 1、胸径：7.1cm-9cm 2、养护期：三级养护一年 3、含草绳绕干 4、运距：5km 5、备注：造型小叶女贞、造型继木桩、造型榆树桩、榉树、七叶树 | 株 | 2 | 229.4 |  |  |  |
| 68 | 移栽乔木 | 落叶乔木B类 1、胸径：7.1cm-9cm 2、养护期：三级养护一年 3、含草绳绕干 4、运距：5km 5、备注：除A、C类苗木以外的所有品种 | 株 | 2 | 229.4 |  |  |  |
| 69 | 移栽乔木 | 落叶乔木C类 1、胸径：7.1cm-9cm 2、养护期：三级养护一年 3、含草绳绕干 4、运距：5km 5、备注：垂柳、法桐、水杉、中山杉、落羽杉、柳杉、意杨、槐树 | 株 | 2 | 229.4 |  |  |  |
| 70 | 移栽乔木 | 落叶乔木A类 1、胸径：9.1cm-11cm 2、养护期：三级养护一年 3、含草绳绕干 4、运距：5km 5、备注：造型小叶女贞、造型继木桩、造型榆树桩、榉树、七叶树 | 株 | 2 | 319.64 |  |  |  |
| 71 | 移栽乔木 | 落叶乔木B类 1、胸径：9.1cm-11cm 2、养护期：三级养护一年 3、含草绳绕干 4、运距：5km 5、备注：除A、C类苗木以外的所有品种 | 株 | 2 | 319.64 |  |  |  |
| 72 | 移栽乔木 | 落叶乔木C类 1、胸径：9.1cm-11cm 2、养护期：三级养护一年 3、含草绳绕干 4、运距：5km 5、备注：垂柳、法桐、水杉、中山杉、落羽杉、柳杉、意杨、槐树 | 株 | 2 | 319.64 |  |  |  |
| 73 | 移栽乔木 | 落叶乔木A类 1、胸径：11.1cm-13cm 2、养护期：三级养护一年 3、含草绳绕干 4、运距：5km 5、备注：造型小叶女贞、造型继木桩、造型榆树桩、榉树、七叶树 | 株 | 2 | 490.54 |  |  |  |
| 74 | 移栽乔木 | 落叶乔木B类 1、胸径：11.1cm-13cm 2、养护期：三级养护一年 3、含草绳绕干 4、运距：5km 5、备注：除A、C类苗木以外的所有品种 | 株 | 2 | 490.54 |  |  |  |
| 75 | 移栽乔木 | 落叶乔木C类 1、胸径：11.1cm-13cm 2、养护期：三级养护一年 3、含草绳绕干 4、运距：5km 5、备注：垂柳、法桐、水杉、中山杉、落羽杉、柳杉、意杨、槐树 | 株 | 2 | 490.54 |  |  |  |
| 76 | 移栽乔木 | 落叶乔木A类 1、胸径：13.1cm-15cm 2、养护期：三级养护一年 3、含草绳绕干 4、运距：5km 5、备注：造型小叶女贞、造型继木桩、造型榆树桩、榉树、七叶树 | 株 | 2 | 671.64 |  |  |  |
| 77 | 移栽乔木 | 落叶乔木B类 1、胸径：13.1cm-15cm 2、养护期：三级养护一年 3、含草绳绕干 4、运距：5km 5、备注：除A、C类苗木以外的所有品种 | 株 | 2 | 671.64 |  |  |  |
| 78 | 移栽乔木 | 落叶乔木C类 1、胸径：13.1cm-15cm 2、养护期：三级养护一年 3、含草绳绕干 4、运距：5km 5、备注：垂柳、法桐、水杉、中山杉、落羽杉、柳杉、意杨、槐树 | 株 | 2 | 671.64 |  |  |  |
| 79 | 移栽乔木 | 落叶乔木A类 1、胸径：15.1cm-17cm 2、养护期：三级养护一年 3、含草绳绕干 4、运距：5km 5、备注：造型小叶女贞、造型继木桩、造型榆树桩、榉树、七叶树 | 株 | 2 | 1021.13 |  |  |  |
| 80 | 移栽乔木 | 落叶乔木B类 1、胸径：15.1cm-17cm 2、养护期：三级养护一年 3、含草绳绕干 4、运距：5km 5、备注：除A、C类苗木以外的所有品种 | 株 | 2 | 1021.13 |  |  |  |
| 81 | 移栽乔木 | 落叶乔木C类 1、胸径：15.1cm-17cm 2、养护期：三级养护一年 3、含草绳绕干 4、运距：5km 5、备注：垂柳、法桐、水杉、中山杉、落羽杉、柳杉、意杨、槐树 | 株 | 2 | 1021.13 |  |  |  |
| 82 | 移栽乔木 | 落叶乔木A类 1、胸径：17.1cm-19cm 2、养护期：三级养护一年 3、含草绳绕干 4、运距：5km 5、备注：造型小叶女贞、造型继木桩、造型榆树桩、榉树、七叶树 | 株 | 2 | 1607.14 |  |  |  |
| 83 | 移栽乔木 | 落叶乔木B类 1、胸径：17.1cm-19cm 2、养护期：三级养护一年 3、含草绳绕干 4、运距：5km 5、备注：除A、C类苗木以外的所有品种 | 株 | 2 | 1607.14 |  |  |  |
| 84 | 移栽乔木 | 落叶乔木C类 1、胸径：17.1cm-19cm 2、养护期：三级养护一年 3、含草绳绕干 4、运距：5km 5、备注：垂柳、法桐、水杉、中山杉、落羽杉、柳杉、意杨、槐树 | 株 | 2 | 1607.14 |  |  |  |
| 85 | 移栽乔木 | 落叶乔木A类 1、胸径：19.1cm-21cm 2、养护期：三级养护一年 3、含草绳绕干 4、运距：5km 5、备注：造型小叶女贞、造型继木桩、造型榆树桩、榉树、七叶树 | 株 | 2 | 1627.38 |  |  |  |
| 86 | 移栽乔木 | 落叶乔木B类 1、胸径：19.1cm-21cm 2、养护期：三级养护一年 3、含草绳绕干 4、运距：5km 5、备注：除A、C类苗木以外的所有品种 | 株 | 2 | 1627.38 |  |  |  |
| 87 | 移栽乔木 | 落叶乔木C类 1、胸径：19.1cm-21cm 2、养护期：三级养护一年 3、含草绳绕干 4、运距：5km 5、备注：垂柳、法桐、水杉、中山杉、落羽杉、柳杉、意杨、槐树 | 株 | 2 | 1627.38 |  |  |  |
| 88 | 移栽乔木 | 落叶乔木A类 1、胸径：21.1cm-23cm 2、养护期：三级养护一年 3、含草绳绕干 4、运距：5km 5、备注：造型小叶女贞、造型继木桩、造型榆树桩、榉树、七叶树 | 株 | 2 | 2583.04 |  |  |  |
| 89 | 移栽乔木 | 落叶乔木B类 1、胸径：21.1cm-23cm 2、养护期：三级养护一年 3、含草绳绕干 4、运距：5km 5、备注：除A、C类苗木以外的所有品种 | 株 | 2 | 2583.04 |  |  |  |
| 90 | 移栽乔木 | 落叶乔木C类 1、胸径：21.1cm-23cm 2、养护期：三级养护一年 3、含草绳绕干 4、运距：5km 5、备注：垂柳、法桐、水杉、中山杉、落羽杉、柳杉、意杨、槐树 | 株 | 2 | 2583.04 |  |  |  |
| 91 | 移栽乔木 | 落叶乔木A类 1、胸径：23.1cm-25cm 2、养护期：三级养护一年 3、含草绳绕干 4、运距：5km 5、备注：造型小叶女贞、造型继木桩、造型榆树桩、榉树、七叶树 | 株 | 2 | 3621.37 |  |  |  |
| 92 | 移栽乔木 | 落叶乔木B类 1、胸径：23.1cm-25cm 2、养护期：三级养护一年 3、含草绳绕干 4、运距：5km 5、备注：除A、C类苗木以外的所有品种 | 株 | 2 | 3621.37 |  |  |  |
| 93 | 移栽乔木 | 落叶乔木C类 1、胸径：23.1cm-25cm 2、养护期：三级养护一年 3、含草绳绕干 4、运距：5km 5、备注：垂柳、法桐、水杉、中山杉、落羽杉、柳杉、意杨、槐树 | 株 | 2 | 3621.37 |  |  |  |
| 94 | 移栽乔木 | 落叶乔木A类 1、胸径：25.1cm-27cm 2、养护期：三级养护一年 3、含草绳绕干 4、运距：5km 5、备注：造型小叶女贞、造型继木桩、造型榆树桩、榉树、七叶树 | 株 | 2 | 5093.09 |  |  |  |
| 95 | 移栽乔木 | 落叶乔木B类 1、胸径：25.1cm-27cm 2、养护期：三级养护一年 3、含草绳绕干 4、运距：5km 5、备注：除A、C类苗木以外的所有品种 | 株 | 2 | 5093.09 |  |  |  |
| 96 | 移栽乔木 | 落叶乔木C类 1、胸径：25.1cm-27cm 2、养护期：三级养护一年 3、含草绳绕干 4、运距：5km 5、备注：垂柳、法桐、水杉、中山杉、落羽杉、柳杉、意杨、槐树 | 株 | 2 | 5093.09 |  |  |  |
| 97 | 移栽乔木 | 落叶乔木A类 1、胸径：27.1cm-30cm 2、养护期：三级养护一年 3、含草绳绕干 4、运距：5km 5、备注：造型小叶女贞、造型继木桩、造型榆树桩、榉树、七叶树 | 株 | 2 | 5093.09 |  |  |  |
| 98 | 移栽乔木 | 落叶乔木B类 1、胸径：27.1cm-30cm 2、养护期：三级养护一年 3、含草绳绕干 4、运距：5km 5、备注：除A、C类苗木以外的所有品种 | 株 | 2 | 5093.09 |  |  |  |
| 99 | 移栽乔木 | 落叶乔木C类 1、胸径：27.1cm-30cm 2、养护期：三级养护一年 3、含草绳绕干 4、运距：5km 5、备注：垂柳、法桐、水杉、中山杉、落羽杉、柳杉、意杨、槐树 | 株 | 2 | 5093.09 |  |  |  |
| 100 | 移栽乔木 | 落叶乔木A类 1、胸径：30.1cm-32cm 2、养护期：三级养护一年 3、含草绳绕干 4、运距：5km 5、备注：造型小叶女贞、造型继木桩、造型榆树桩、榉树、七叶树 | 株 | 2 | 6522.57 |  |  |  |
| 101 | 移栽乔木 | 落叶乔木B类 1、胸径：30.1cm-32cm 2、养护期：三级养护一年 3、含草绳绕干 4、运距：5km 5、备注：除A、C类苗木以外的所有品种 | 株 | 2 | 6522.57 |  |  |  |
| 102 | 移栽乔木 | 落叶乔木C类 1、胸径：30.1cm-32cm 2、养护期：三级养护一年 3、含草绳绕干 4、运距：5km 5、备注：垂柳、法桐、水杉、中山杉、落羽杉、柳杉、意杨、槐树 | 株 | 2 | 6522.57 |  |  |  |
| 103 | 移栽乔木 | 落叶乔木A类 1、胸径：32.1cm-35cm 2、养护期：三级养护一年 3、含草绳绕干 4、运距：5km 5、备注：造型小叶女贞、造型继木桩、造型榆树桩、榉树、七叶树 | 株 | 2 | 6522.57 |  |  |  |
| 104 | 移栽乔木 | 落叶乔木B类 1、胸径：32.1cm-35cm 2、养护期：三级养护一年 3、含草绳绕干 4、运距：5km 5、备注：除A、C类苗木以外的所有品种 | 株 | 2 | 6522.57 |  |  |  |
| 105 | 移栽乔木 | 落叶乔木C类 1、胸径：32.1cm-35cm 2、养护期：三级养护一年 3、含草绳绕干 4、运距：5km 5、备注：垂柳、法桐、水杉、中山杉、落羽杉、柳杉、意杨、槐树 | 株 | 2 | 6522.57 |  |  |  |
| 106 | 移栽乔木 | 落叶乔木A类 1、胸径：35.1cm-37cm 2、养护期：三级养护一年 3、含草绳绕干 4、运距：5km 5、备注：造型小叶女贞、造型继木桩、造型榆树桩、榉树、七叶树 | 株 | 2 | 8566.5 |  |  |  |
| 107 | 移栽乔木 | 落叶乔木B类 1、胸径：35.1cm-37cm 2、养护期：三级养护一年 3、含草绳绕干 4、运距：5km 5、备注：除A、C类苗木以外的所有品种 | 株 | 2 | 8566.5 |  |  |  |
| 108 | 移栽乔木 | 落叶乔木C类 1、胸径：35.1cm-37cm 2、养护期：三级养护一年 3、含草绳绕干 4、运距：5km 5、备注：垂柳、法桐、水杉、中山杉、落羽杉、柳杉、意杨、槐树 | 株 | 2 | 8566.5 |  |  |  |
| 109 | 移栽乔木 | 落叶乔木A类 1、胸径：37.1cm-40cm 2、养护期：三级养护一年 3、含草绳绕干 4、运距：5km 5、备注：造型小叶女贞、造型继木桩、造型榆树桩、榉树、七叶树 | 株 | 2 | 8566.5 |  |  |  |
| 110 | 移栽乔木 | 落叶乔木B类 1、胸径：37.1cm-40cm 2、养护期：三级养护一年 3、含草绳绕干 4、运距：5km 5、备注：除A、C类苗木以外的所有品种 | 株 | 2 | 8566.5 |  |  |  |
| 111 | 移栽乔木 | 落叶乔木C类 1、胸径：37.1cm-40cm 2、养护期：三级养护一年 3、含草绳绕干 4、运距：5km 5、备注：垂柳、法桐、水杉、中山杉、落羽杉、柳杉、意杨、槐树 | 株 | 2 | 8566.5 |  |  |  |
| 112 | 移栽乔木 | 落叶乔木A类 1、胸径：40.1cm-45cm 2、养护期：三级养护一年 3、含草绳绕干 4、运距：5km 5、备注：造型小叶女贞、造型继木桩、造型榆树桩、榉树、七叶树 | 株 | 2 | 8609.27 |  |  |  |
| 113 | 移栽乔木 | 落叶乔木B类 1、胸径：40.1cm-45cm 2、养护期：三级养护一年 3、含草绳绕干 4、运距：5km 5、备注：除A、C类苗木以外的所有品种 | 株 | 2 | 8609.27 |  |  |  |
| 114 | 移栽乔木 | 落叶乔木C类 1、胸径：40.1cm-45cm 2、养护期：三级养护一年 3、含草绳绕干 4、运距：5km 5、备注：垂柳、法桐、水杉、中山杉、落羽杉、柳杉、意杨、槐树 | 株 | 2 | 8609.27 |  |  |  |
| 115 | 移栽乔木 | 落叶乔木A类 1、胸径：45.1cm-50cm 2、养护期：三级养护一年 3、含草绳绕干 4、运距：5km 5、备注：造型小叶女贞、造型继木桩、造型榆树桩、榉树、七叶树 | 株 | 2 | 8621.87 |  |  |  |
| 116 | 移栽乔木 | 落叶乔木B类 1、胸径：45.1cm-50cm 2、养护期：三级养护一年 3、含草绳绕干 4、运距：5km 5、备注：除A、C类苗木以外的所有品种 | 株 | 2 | 8621.87 |  |  |  |
| 117 | 移栽乔木 | 落叶乔木C类 1、胸径：45.1cm-50cm 2、养护期：三级养护一年 3、含草绳绕干 4、运距：5km 5、备注：垂柳、法桐、水杉、中山杉、落羽杉、柳杉、意杨、槐树 | 株 | 2 | 8621.87 |  |  |  |
| 118 | 移栽乔木 | 落叶乔木A类 1、胸径：50cm-55cm 2、养护期：三级养护一年 3、含草绳绕干 4、运距：5km 5、备注：造型小叶女贞、造型继木桩、造型榆树桩、榉树、七叶树 | 株 | 2 | 8621.87 |  |  |  |
| 119 | 移栽乔木 | 落叶乔木B类 1、胸径：50cm-55cm 2、养护期：三级养护一年 3、含草绳绕干 4、运距：5km 5、备注：除A、C类苗木以外的所有品种 | 株 | 2 | 8621.87 |  |  |  |
| 120 | 移栽乔木 | 落叶乔木C类 1、胸径：50cm-55cm 2、养护期：三级养护一年 3、含草绳绕干 4、运距：5km 5、备注：垂柳、法桐、水杉、中山杉、落羽杉、柳杉、意杨、槐树 | 株 | 2 | 8621.87 |  |  |  |
| 121 | 移栽主杆型灌木 | 1、干径：4cm 以下 2、养护期：三级养护一年 3、含草绳绕干 | 株 | 2 | 42.15 |  |  |  |
| 122 | 移栽主杆型灌木 | 1、干径：4.1-6cm 2、养护期：三级养护一年 3、含草绳绕干 | 株 | 2 | 89.85 |  |  |  |
| 123 | 移栽主杆型灌木 | 1、干径：6.1-8cm 2、养护期：三级养护一年 3、含草绳绕干 | 株 | 2 | 150.12 |  |  |  |
| 124 | 移栽主杆型灌木 | 1、干径：8.1-10cm 2、养护期：三级养护一年 3、含草绳绕干 | 株 | 2 | 273.84 |  |  |  |
| 125 | 移栽主杆型灌木 | 1、干径：10.1-12cm 2、养护期：三级养护一年 3、含草绳绕干 | 株 | 2 | 450.07 |  |  |  |
| 126 | 移栽主杆型灌木 | 1、干径：12.1-15cm 2、养护期：三级养护一年 3、含草绳绕干 | 株 | 2 | 658.09 |  |  |  |
| 127 | 移栽主杆型灌木 | 1、干径：15.1-18cm 2、养护期：三级养护一年 3、含草绳绕干 | 株 | 2 | 1012.48 |  |  |  |
| 128 | 移栽主杆型灌木 | 1、干径：18.1-20cm 2、养护期：三级养护一年 3、含草绳绕干 | 株 | 2 | 1017.85 |  |  |  |
| 129 | 移栽球型花灌木 | 1、蓬径：100cm以下 2、养护期：三级养护一年 | 株 | 2 | 39.03 |  |  |  |
| 130 | 移栽球型花灌木 | 1、蓬径：100-150cm 2、养护期：三级养护一年 | 株 | 2 | 141.84 |  |  |  |
| 131 | 移栽球型花灌木 | 1、蓬径：151-200cm 2、养护期：三级养护一年 | 株 | 2 | 264.92 |  |  |  |
| 132 | 移栽球型花灌木 | 1、蓬径：201-250cm 2、养护期：三级养护一年 | 株 | 2 | 443.8 |  |  |  |
| 133 | 移栽球型花灌木 | 1、蓬径：251-300cm 2、养护期：三级养护一年 | 株 | 2 | 655.4 |  |  |  |
| 134 | 移栽球型花灌木 | 1、蓬径：301-350cm 2、养护期：三级养护一年 | 株 | 2 | 1006.26 |  |  |  |
| 135 | 移栽球型花灌木 | 1、蓬径：350-400cm 2、养护期：三级养护一年 | 株 | 2 | 1654.29 |  |  |  |
| 136 | 移栽球型花灌木 | 1、蓬径：400cm以上 2、养护期：三级养护一年 | 株 | 2 | 2583.95 |  |  |  |
| 137 | 移栽球类 | 1、蓬径：100cm以下 2、养护期：一年 | 株 | 2 | 39.38 |  |  |  |
| 138 | 移栽球类 | 1、蓬径：100-150cm 2、养护期：一年 | 株 | 2 | 142.27 |  |  |  |
| 139 | 移栽球类 | 1、蓬径：151-200cm 2、养护期：一年 | 株 | 2 | 265.34 |  |  |  |
| 140 | 移栽球类 | 1、蓬径：201cm以上 2、养护期：一年 | 株 | 2 | 381.87 |  |  |  |
| 141 | 移栽绿篱 | 1、高度：100cm以下 2、养护期：三级养护一年 | 株 | 2 | 7.67 |  |  |  |
| 142 | 移栽绿篱 | 1、高度：100-150cm 2、养护期：三级养护一年 | 株 | 2 | 10.7 |  |  |  |
| 143 | 移栽绿篱 | 1、高度：151-200cm 2、养护期：三级养护一年 | 株 | 2 | 13.89 |  |  |  |
| 144 | 移栽绿篱 | 1、高度：200cm以上 2、养护期：三级养护一年 | 株 | 2 | 20.5 |  |  |  |
| 145 | 移栽竹类 | 1、干径：2cm以下 2、养护期：三级养护一年 | 株 | 2 | 6.96 |  |  |  |
| 146 | 移栽竹类 | 1、干径：2-4cm 2、养护期：三级养护一年 | 株 | 2 | 19.83 |  |  |  |
| 147 | 移栽竹类 | 1、干径：4.1-6cm 2、养护期：三级养护一年 | 株 | 2 | 29.49 |  |  |  |
| 148 | 移栽竹类 | 1、干径：6.1-8cm 2、养护期：三级养护一年 | 株 | 2 | 49.76 |  |  |  |
| 149 | 移栽竹类 | 1、干径：8.1cm以上 2、养护期：三级养护一年 | 株 | 2 | 85.72 |  |  |  |
| 150 | 整理绿化用地 | 迁移地树坑填平、定值地内土方平整、细耙、垃圾清理等 | m2 | 2 | 2.37 |  |  |  |
| 151 | 种植土换填 | 定植地内土质不满足种植要求进行挖除后，外进种植土回填 | m3 | 2 | 15.07 |  |  |  |
| 152 | 营养土 | 1、品种：东北泥炭土或草炭土 2、具体使用量：根据甲方要求，按实结算 | m3 | 2 | 150.69 |  |  |  |
| 153 | 余方弃置 | 1、定值场地内废料外运等 2、自行考虑运距 | m3 | 2 | 16.83 |  |  |  |
| 154 | 余方处置费 | 1、余方处置费，按天然密实方计算，满足建设、规划、城管、环保等部门要求 | m3 | 2 | 17.41 |  |  |  |
| 155 | 草皮、色块清理 | 1、迁移苗木所需的周边的草皮、色块清理 2、外运并自行考虑运距 | m2 | 2 | 15.45 |  |  |  |
| 156 | 树木支撑架 | 1、支撑类型、材质：扁担撑 2、支撑材料规格：直径6cm去皮杉木，长1.6m以内，外刷无色桐油 3、适用树种：胸径（干径）≤10cm的小乔木（花灌木） | 株 | 2 | 27.5 |  |  |  |
| 157 | 树木支撑架 | 1、支撑类型、材质：井字四角撑 2、支撑材料规格：直径8cm去皮杉木，长2.0米以内，外刷无色桐油 3、适用树种：10cm＜胸径≤20cm的乔灌木 | 株 | 2 | 49.52 |  |  |  |
| 158 | 树木支撑架 | 1、支撑类型、材质：井字四角撑、金属支撑2、支撑材料规格：内径48mm的镀锌钢管,壁厚2mm，长2.5米以内 3、适用树种：20cm＜胸径≤25cm的乔木 | 株 | 2 | 251.86 |  |  |  |
| 159 | 树木支撑架 | 1、支撑类型、材质：井字四角撑、金属支撑2、支撑材料规格：内径48mm的镀锌钢管,壁厚2mm，长3.0米以内 3、适用树种：25cm＜胸径≤30cm的乔木 | 株 | 2 | 302.38 |  |  |  |
| 160 | 树木支撑架 | 1、支撑类型、材质：井字四角撑、金属支撑2、支撑材料规格：内径48mm的镀锌钢管,壁厚2mm，长3.5米以内 3、适用树种：30cm＜胸径≤35cm的乔木 | 株 | 2 | 352.45 |  |  |  |
| 161 | 树木支撑架 | 1、支撑类型、材质：井字四角撑、金属支撑2、支撑材料规格：内径48mm的镀锌钢管,壁厚2mm，长4.0米以内 3、适用树种：35cm＜胸径≤40cm的乔木 | 株 | 2 | 403.02 |  |  |  |
| 162 | 树木支撑架 | 1、支撑类型、材质：井字四角撑、钢管+钢索支撑 2、支撑材料规格：内径48MM的镀锌钢管,壁厚2mm，长4.0米以上。绕树钢索以双层橡皮管套保护(垂直高度4m)，钢索由双条直径为6mm的钢线扭成 3、适用树种：胸径＞40cm的乔木 | 株 | 2 | 580.35 |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：含税单价报价/元（2）不得大于含税单价最高限价/元（4）,否则为无效标。

投标人（盖章）：

法定代表人或代理人（签字或盖章）：

日期:       年      月     日

注：

- 1、报价表包含投标单位各项成本核算和投入的成本明细，公开分项报价中的合计金额应与开标一览表合计金额一致；否则，以开标一览表为准。

2、绿化补种-投标报价明细表（一）金额与公开分项报价表中3.1绿化补种金额一致。

3、绿化迁移-投标报价明细表（二）金额与公开分项报价表中3.2绿化迁移金额一致。

4、凡涉及到的费用应按相关规定执行。

5、若事项较多，供应商可根据实际情况另行说明，但该说明不能违背原方案要求，否则无效。

- 附件4.法定代表人授权委托书

法定代表人授权委托书

本授权委托书声明：  我        （姓名）系            （投标人名称）的法定代表人，现授权委托             （姓名）为我公司授权代表（即代理人），以本公司的名义参加 江苏至衡诚达工程咨询有限公司组织实施的编号为          号（项目编号）的招标活动。代理人在开标、评标、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与这有关的一切事务，我均予以承认。

代理人在授权委托书有效期内签署的所有文件不因授权委托的撤销而失效，除非有撤销授权委托的书面通知，本授权委托书自投标开始至合同履行完毕止。

代理人无转委托权。特此委托。

投标人（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

日期:       年      月     日

- 附件5.中小企业声明函

中小企业声明函（服务）

江苏至衡诚达工程咨询有限公司：

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1、（项目名称），属于（招标文件中明确的所属行业）行业；承接企业为（企业名称），从业人员     人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（□中型企业、□小型企业、□微型企业）；

2、（项目名称），属于（招标文件中明确的所属行业）行业；承接企业为（企业名称），从业人员     人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（□中型企业、□小型企业、□微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期： 年  月  日

附：中小企业划型标准规定

（一）农、林、牧、渔业。营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入500万元及以上的为中型企业，营业收入50万元及以上的为小型企业，营业收入50万元以下的为微型企业。

（二）工业。从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。

（三）建筑业。营业收入80000万元以下或资产总额80000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入6000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入300万元及以上，且资产总额300万元及以上的为小型企业；营业收入300万元以下或资产总额300万元以下的为微型企业。

（四）批发业。从业人员200人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员20人及以上，且营业收入5000万元及以上的为中型企业；从业人员5人及以上，且营业收入1000万元及以上的为小型企业；从业人员5人以下或营业收入1000万元以下的为微型企业。

（五）零售业。从业人员300人以下或营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员50人及以上，且营业收入500万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（六）交通运输业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入3000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入200万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入200万元以下的为微型企业。

（七）仓储业。从业人员200人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（八）邮政业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（九）住宿业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十）餐饮业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十一）信息传输业。从业人员2000人以下或营业收入100000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十二）软件和信息技术服务业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入50万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入50万元以下的为微型企业。

（十三）房地产开发经营。营业收入200000万元以下或资产总额10000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入1000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入100万元及以上，且资产总额2000万元及以上的为小型企业；营业收入100万元以下或资产总额2000万元以下的为微型企业。

（十四）物业管理。从业人员1000人以下或营业收入5000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员

300人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员100人及以上，且营业收入500万元及以上的为小型企业；从业人员100人以下或营业收入500万元以下的为微型企业。

（十五）租赁和商务服务业。从业人员300人以下或资产总额120000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且资产总额8000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且资产总额100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或资产总额100万元以下的为微型企业。

（十六）其他未列明行业。从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。

- 附件6.残疾人福利性单位声明函

残疾人福利性单位声明函

江苏至衡诚达工程咨询有限公司：

本单位郑重声明，根据《财政部  民政部  中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加贵司组织实施的编号为              号的招标活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人（盖章）：

法定代表人或代理人（签字或盖章）：

日期:       年      月     日

备注：1.享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

①安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；

②依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

③为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

④通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

⑤提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或者服务协议的雇员人数。

2.中标单位为残疾人福利性单位的，《残疾人福利性单位声明函》将随中标结果同时公告。

3.供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

- 附件7. 偏离表（技术、商务）

偏离表（技术、商务）

| 序号 | 项目 | 招标要求 | 投标内容 | 偏离说明 | 证明材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：投标人针对本招标文件第四章“招标书”要求，在本表中列出响应内容，并在“偏离说明”项下填写以下内容：优于的，填写“正偏离”；符合的，填写“无偏离”；低于的，填写“负偏离”。未说明偏离的，将被认为响应招标文件的规定。但该表不作为投标人对所投标服务关于商务条款等详细描述和说明的替代。

表格可根据实际情况自行调整、编辑。

投标人（盖章）：

法定代表人或代理人（签字或盖章）：

日期:       年      月     日

- 附件8.项目服务人员配置表

项目服务人员配置表

| 序号 | 岗位 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 学历 | 职称或专业资格证书 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ... |  |  |  |  |  |  |
|  | ... |  |  |  |  |  |  |
|  | ... |  |  |  |  |  |  |

注：1.服务类项目中供应商若使用退休人员，将不享受中小企业扶持政策。

投标人（盖章）：

法定代表人或代理人（签字或盖章）：

日    期：     年     月    日

- 附件9.相关业绩一览表

相关业绩一览表

| 序号 | 项目名称 | 合同期 | 合同金额 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |

注：1.若事项较多，投标人可根据投标内容的实际情况另纸说明。

2.请将其他相关证明材料复印件加盖公章后附在本表后面。

投标人（盖章）：

法定代表人或代理人（签字或盖章）：

日期:       年      月     日

- 附件10.针对本项目的实施方案

针对本项目的实施方案

提示： 1、投标人应针对本次招标项目特点制定详细的实施方案，可包括但不限于对项目的分析理解、技术方案、项目服务人员配置、时间进度安排、培训方案和售后服务保障等内容。 2、供应商可根据自身情况编写，本页不够可另加页附后。

投标人（盖章）：

法定代表人或代理人（签字或盖章）：

日期:       年      月     日

- 附件11.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录声明

参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录声明

江苏至衡诚达工程咨询有限公司：

我单位              (供应商名称)在参加政府采购活动前三年内，没有重大违法记录，特此声明。

若采购代理机构在本项目采购过程中发现我单位近三年内在经营活动中有重大违法记录，我单位将无条件退出本项目，并承担因此引起的一切后果。

投标人：（加盖CA电子公章）

法定代表人或被授权人：（签字或盖章）

日期：        年     月     日

- 附件12.关于资格文件的声明函

关于资格文件的声明函

江苏至衡诚达工程咨询有限公司：

本公司愿就由贵司组织实施的编号为              号（项目编号）的招标活动进行投标。本公司所提交的投标文件中所有关于投标资格的文件、证明和陈述均是真实的、准确的。若与真实情况不符，本公司愿意承担由此而产生的一切后果。

投标人（盖章）：

法定代表人或代理人（签字或盖章）：

日期:       年      月     日

附件13：投标单位情况表

投标单位情况表

单位名称（盖章）

| 法定代表人 |  | 成立日期 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业地址 |  | 注册资本 | 万元 |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |
| 职工人数 |  | 其中：有中高级以上职称的人数 |  |  |
| 资产总计 | 万元 | 净资产 | 万元 |  |
| 股东权益 | 万元 | 销售收入 | 年 万元 |  |
| 实现利润 | 年 万元 |  |  |  |
| 经营面积 | 平方米 | 其中： | 自有面积 平方米 承租面积 平方米 |  |
| 单位简历及内设机构情况 |  |  |  |  |
| 单位优势及特长 |  |  |  |  |
| 近三年来完成或正在履行的重大合同情况 |  |  |  |  |
| 最近2年内在经营过程中受到何种奖励或处分 | （包括财政、工商、税务、物价、技监部门稽查情况和结果） |  |  |  |
| 最近3年内有无因售假、售劣或是其他原因被消费者投诉或起诉的情况及说明 | （包括解决方式和结果） |  |  |  |
| 最近3年内主要负责人有无经济犯罪被司法机关追究的情意及说明 |  |  |  |  |
| 获得技术认证的工程师及简介 |  |  |  |  |
| 其他需要说明的情况 |  |  |  |  |

- 附件14. 企业投入本项目主要设备一览表

企业投入本项目主要设备一览表

| 序号 | 名称 | 型号、规格 | 单位 | 数量 | 备注 （自有/租赁/新购） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1、若事项较多，投标人可根据实际情况另纸说明。

2、投标单位需按实际需求配置所需设备，并提供承诺书承诺拟投入的设备（格式自拟），未提供承诺书的视为未实质性响应招标文件要求。

投标人（盖章）：

法定代表人或代理人（签字或盖章）：

日期:       年      月     日

- 附件15.关于投标报价合理性的澄清说明

关于投标报价合理性的澄清说明

江苏至衡诚达工程咨询有限公司：

本公司愿就由贵司组织实施的编号为              号（项目编号）的招标活动进行投标，对于本公司的投标报价合理性作出说明如下：

投标人应当根据实际情况自拟答复并根据评标委员会关于澄清的要求提供相关证明材料作为附件。

备注：根据招标文件第二章“投标人须知”第26.4条要求，当评标委员会启动异常低价投标(响应)审查后，评审委员会应当要求相关供应商在评标现场合理的时间内，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及相关证明材料，对投标(响应)价格作出解释，由评审委员会结合同类产品在主要电商平台的价格、该行业当地薪资水平等情况，依据专业经验对供应商报价合理性进行判断。投标(响应)供应商不提供书面说明、证明材料,或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标(响应)处理。

投标人（盖章）：

法定代表人或代理人（签字或盖章）：

日期:       年      月     日

# 第四章  招标书

江苏至衡诚达工程咨询有限公司受 苏州太湖新城吴中管理委员会 的委托，就 2025-2027年太湖街道西片区一体化综合服务项目 项目进行公开招标，现欢迎符合相关条件的供应商参加投标。

一、项目编号：JSZC-320506-ZHCD-G2025-0014

二、项目名称：2025-2027年太湖街道西片区一体化综合服务项目

三、预算金额：人民币叁仟柒佰壹拾贰万叁仟零柒拾壹元柒角伍分（￥37123071.75元）

四、最高限价：人民币叁仟柒佰壹拾贰万叁仟零柒拾壹元柒角伍分（￥37123071.75元）

五、合同履行期限：服务期限24个月，具体时间以采购单位书面通知为准。

六、招标内容

服务内容主要包含道路保洁及附属设施保洁、绿化养护、绿化补种迁移、闲置地块养护、公厕管理、河道水域保洁、停车场保洁、果壳箱更换、果壳箱分类标识更换、应急保障工作等，合同期2年。

本项目管理方为苏州吴中太湖新城市政管理服务有限公司，代表采购方履行招标文件及采购合同所要求的相关管理事项，以及采购方的其他相关合理要求。

由于本项目涉及面广，关系到服务质量、环境、安全等，尤其考虑到该项目服务包含环境卫生保洁等改善居民生活环境等方面的服务，因此要求响应单位在自身完善响应的管理体系的基础上，应该承担一定的社会责任。

（一）项目背景

2023-2025年太湖街道西片区一体化综合服务项目即将到期，为提升市容市貌和管理水平，现采购2025-2027年太湖街道西片区一体化综合服务项目进行日常维护作业。

（二）服务内容

太湖街道西片区的道路保洁及附属设施保洁、公厕管理、河道水域保洁、绿化养护等。

（三）服务范围

太湖街道龙翔路以西、君益路以南、泽山路（含）以西区域的道路保洁及附属设施保洁、公厕管理、河道水域保洁、绿化养护等，其中太湖水域保洁东起天鹅荡闸，西至花渡港闸。

分界线图示

| 序号 | 类型 | 服务时间 | 数量/单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 道路保洁及附属设施保洁 |  |  |  |
| 1.1 | 道路保洁及附属设施保洁 | 24个月 | 290526.62m2 | 一级标准 |
| 1.2 | 道路保洁及附属设施保洁 | 24个月 | 482459.61m2 | 二级标准 |
| 2 | 绿化养护 |  |  |  |
| 2.1 | 绿化养护 | 24个月 | 719254.38m2 | 一级养护 |
| 2.2 | 绿化养护 | 24个月 | 169386.51m2 | 二级养护 |
| 2.3 | 绿化养护 | 24个月 | 21273.04m2 | 三级养护 |
| 3 | 绿化补种迁移 | 24个月 |  |  |
| 4 | 闲置地块养护 | 24个月 | 2893359.66m2 |  |
| 5 | 公厕管理 | 24个月 | 9座 |  |
| 6 | 河道水域保洁 | 24个月 | 河道：二级标准：328947.09m2； 太湖水域：946011m2 | 含水生植物收割 |
| 7 | 停车场保洁 | 24个月 | 4个，5320㎡ |  |
| 8 | 果壳箱更换 | 24个月 | 50只 | 按实际发生量结算 |
| 9 | 果壳箱分类标识更换 | 24个月 |  | 按实际发生量结算 |
| 10 | 应急保障工作 | 24个月 | 100万 | 按实际发生量结算 |

注：服务周期内，清单以内的按实结算，清单以外的，例如采购单位接收的新建市政道路、停车场、水域河道、新建公厕由中标单位负责，相关费用包含在最终报价中，甲方不再支付任何费用。

（四）各项业务明细

A、西片区道路保洁明细

| 道路名称 | 路段长度 （m） | 路面保洁面积（㎡） | 道路保洁标准 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 苏旺路 | 2704 | 97790.01 | 二级 | 至花大江桥 |
| 木林路 | 1168 | 16091.2 | 二级 |  |
| 滨湖大道（中） | 1500 | 10500 | 二级 |  |
| 天鹅荡路（西） | 2799 | 44435.8 | 二级 |  |
| 五湖路（西） | 1508 | 76092.2 | 二级 |  |
| 仙玩街 | 1304 | 62023.33 | 二级 |  |
| 天鹅湖公园 |  | 15167.1 | 二级 |  |
| 引黛街 | 1271 | 27343.33 | 二级 |  |
| 景周街 | 2450 | 58800 | 二级 |  |
| 子文街（昌谷街） | 1074.36 | 25784.64 | 二级 |  |
| 移舟街 | 669 | 16056 | 二级 |  |
| 霆威街（穆履街） | 1349 | 32376 | 二级 |  |
| 小计1 |  | 482459.61 |  |  |
| 龙翔路 | 1100 | 33550 | 一级 | 东太湖路以南 |
| 箭浮山路 | 2346 | 93980.7 | 一级 |  |
| 泽山路 | 1017 | 37435.46 | 一级 |  |
| 连柱山路 | 2218.39 | 84007.2 | 一级 | 至文奎街 |
| 开甫路 | 751 | 18851.2 | 一级 |  |
| 养怡路 | 205.35 | 4275.42 | 一级 |  |
| 文奎街 | 977.46 | 15906.64 | 一级 |  |
| 华师大中学东侧道路 | 280 | 2520 | 一级 |  |
| 小计2 |  | 290526.62 |  |  |
| 合计 |  | 772986.23 |  |  |

注：每日产生垃圾由中标单位自行办理相关手续合规清运、处置，做到日产日清。

B、西片区停车场保洁明细

| 序号 | 停车场名称 | 面积（㎡） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 天鹅湖公园地下停车场 | 3640 |
| 2 | 连柱山路地面停车场 | 560 |
| 3 | 箭浮山路地面停车场 | 560 |
| 4 | 引黛街地面停车场 | 560 |
|  | 合计 | 5320 |

C、西片区水域河道保洁明细

| 河道名称 | 河道面积（平方米） | 河道中心线长度长度（m） | 起始点 | 终止点 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 天鹅湖公园 | 151578.95 | 1125.67 | 箭浮山路 | 龙翔路 |
| 天鹅港 | 53667.9 | 685.90 | 龙翔路 | 泽山路 |
| 景周河 | 32340.61 | 2046.59 | 前港闸 | 天鹅港 |
| 仙玩港 | 38336.07 | 1089.55 | 开甫路 | 景周街 |
| 苏旺河 | 28588.01 | 2677.56 | 沪常高速 | 苏东河（马庄排涝站） |
| 官渡港 | 12435.55 | 665.08 | 沪常高速 | 苏东河 |
| 花渡港 | 12000.00 | 600.00 | 花渡港闸 | 老大堤 |
| 合计： | 328947.09 |  |  |  |

| 名称 | 水域面积（平方米） | 水域岸线长度（m） | 起始点 | 终止点 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 太湖保洁（西） | 946011 | 3153.37 | 天鹅港闸 | 花渡港闸 |  |

注：① 太湖、河道水域保洁含警示标志牌、救生圈等救生设施的维护更换及增设，相关费用包含在最终报价中，甲方不再支付任何费用。

② 太湖、河道水域保洁含芦苇等水生植物的收割、清运、处置，相关费用包含在最终报价中，甲方不再支付任何费用。

D、公厕明细

| 序号 | 名称 | 地址 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 天鹅湖公园一号公厕 | 开甫路天鹅湖公园内 |  |
| 2 | 天鹅湖公园二号公厕 | 开甫路天鹅湖公园内 |  |
| 3 | 天鹅湖公园三号公厕 | 开甫路天鹅湖公园内 |  |
| 4 | 天鹅湖公园四号公厕 | 开甫路天鹅湖公园内 |  |
| 5 | 天鹅湖公园五号公厕 | 开甫路天鹅湖公园内 |  |
| 6 | 天鹅湖公园六号公厕 | 开甫路天鹅湖公园内 |  |
| 7 | 天鹅湖公园七号公厕 | 开甫路天鹅湖公园内 |  |
| 8 | 南大堤2号公厕 | 龙翔路引黛街路口南侧 |  |
| 9 | 箭浮山路停车场公厕 | 箭浮山路引黛街南侧 |  |
| 注：① 厕所需免费提供厕纸 ②含公厕设施维修，相关费用包终报价中，甲方不再支付任何费用。 维修工配置说明：公厕设施维修 保洁人员有责任对公厕内所有设施做好看护工作。公厕的设施出现损坏、老化、漏水等现象及时上报甲方，并进行维修。公厕设施维修清单如下： （1）灯具（含灯罩和灯泡）、开关、插座面板的更换、维修； （2）台盆上、下水管、龙头、拖把池、角阀、地漏、挂衣钩、扶手、纸盒、隔断门、铰链松动、门、窗锁具、水箱冲水系统、马桶盖、排气扇、灭火器箱、灭火器、玻璃的更换、维修； （3）蹲、坐便器下水的疏通、排污管道的疏通； （4）烘干机、空调的保养、维护、维修； （5）感应器的维修； （6）标识标牌的维护更换； （7）其他水电维修。 |  |  |  |

E、果壳箱维修及更换

中标单位有责任对果皮箱做好看护工作，应无残缺、破损，封闭性好，筒体垃圾分类标识老化应及时更新。如出现损坏及时维修，如需更换应及时更换。

1、数量

| 名称 | 规格（mm） | 更换数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 三分类果壳箱 | 1400×450×1000(±10mm） | 50 | 只 |

注：按实结算

2、三分类不锈钢果壳箱参数：

2.1、规格尺寸（长×宽×高:1400*450*1000mml±10mm)

2.2、材料：整体选用优质不锈钢板,具有较好的防腐、防锈、阻燃、耐磨、耐酸碱、质硬等性能。

2.3、 顶盖:顶盖采用厚度为1.2mm的优质304不锈钢板制作:

2.4、箱体:箱体采用厚度为1.0mm的优质304不锈钢板压制，折弯焊接成型:

2.5、底座:采用厚度为1.0mm的优质304不锈钢板压制，折弯焊接成型:

2.6、内胆:采用玻璃钢材质，经压机模具一次性成型，具有防腐、阻燃、不变形的特点，光滑表面易于倾倒垃圾，配料中含色料拒绝喷涂上色。外侧两面自带拉手(非额外加装)，拉手两面设置凹槽加强筋，凹槽深度不小于12mm,底部设计有4个耐磨钉固定孔(可根据需求情况安装耐磨钉)，设计有垃圾袋挂钩装置。单个内胆规格尺寸与重量: 360X380X500mm(±5mm) (长X宽X高) ，单桶净重 (不含耐磨钉)≥3.0kg;内胆颜色为白色。

2.7、果壳箱中柱采用室外塑粉静电喷涂:颜色可根据需方要求进行喷塑:

2.8、分类收集:“可回收物”、 “有害垃圾”、“其他垃圾”，分类标识参照《城市生活垃圾分类标志》。

2.9、参考图片

注：具体样式根据采购方要求执行更换。

F、果壳箱分类标识更换

1、数量

| 名称 | 规格（cm） | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 果壳箱垃圾分类标识 | 34*55 | 500 | 张 | 按实际发生量结算 |

2、参考图片（以下为一组三张）

注：具体样式根据采购方要求执行更换。

G、绿化服务

1、绿化养护服务内容

本项目绿化养护服务内容包括：树木、花卉、草坪等绿植、地被及生态林的日常养护，水生植物养护，绿化补种及迁移，闲置地块养护及管理。白鹭岛、天鹅岛的绿化养护及环卫保洁由绿化养护专业负责。专项养护内容包括但不限于行道树修剪、色块修剪、草坪养护、施肥、病虫害防治、灌溉、附属设施维护（花箱、花架、树木支撑等）等，并完成各类突击任务及其他事宜。绿化养护范围所有绿地、绿化带、生态林、水生植物、闲置地块等区域的保洁由中标单位负责。投标单位在报价时应分别就不同的养护等级进行报价，绿化养护的投标价应包含养护部分（不同养护等级分别报价，市政绿化养护、闲置地块、分别报价）和补种迁移部分。

养护期间若发生苗木死亡、缺失，需按照发包方要求进行处理，所产生费用不再单独结算，本项目实施过程中所有苗木成活率要求100%，发生苗木死亡由中标单位更换同规格苗木(自行踏勘现场，风险在报价中综合考虑)。

绿地内的芦苇、蒿草等水生植物的养护及收割运输处置包含在绿化养护费用内，不再单独计算费用。

2、绿化养护范围及明细

各区域绿化养护面积明细及养护等级要求如下表，含市政绿化养护及闲置地块养护，所有养护面积及养护等级根据发包方要求可随时调整，部分区域为提前预估，按照移交清单并经甲方确认的面积按实结算养护费用，投标单位不能以养护面积减少向发包单位要求补偿，养护效果如达不到发包单位要求，发包单位可以对这些区域进行核减，若有新增加养护区域，按发包方确定的养护标准按实进行核增，但核增金额不得超过核减金额，超出部分包含在最终报价里，不再另行支付。项目最终金额以审计为准。本项目绿化养护区域内禁止垦种，投标单位对养护范围内的所有绿化负有看管责任，并采取必要措施预防垦种，养护范围内一旦发生垦种由投标单位进行清除（绿化养护专业负责清理并恢复绿化，不再单独计算费用）。

3、市政绿化养护明细

| 一级养护 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 道路名称 | 其中绿化养护面积（㎡） |
| 1 | 东太湖路（西） | 29541.39 |
| 2 | 天鹅湖公园 | 193110.72 |
| 3 | 五湖路（西） | 29749.27 |
| 4 | 龙翔路 | 26730.42 |
| 5 | 引黛街（东） | 14350.08 |
| 6 | 引黛街（西） | 23908.26 |
| 7 | 滨湖大道（前港闸东） | 139855.58 |
| 8 | 箭浮山路 | 72829.18 |
| 9 | 连柱山路 | 29780.56 |
| 10 | 泽山路 | 18376.63 |
| 11 | 开甫路 | 12472.87 |
| 12 | 天鹅荡路 | 104500 |
| 13 | 展示馆 | 17100 |
|  | 龙翔路东侧，君益路南侧 | 6949.42 |
|  | 合计： | 719254.38 |

| 二级养护 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 道路名称 | 其中绿化养护面积（㎡） |
| 1 | 仙玩街 | 57546.64 |
| 2 | 景周街 | 41458.3 |
| 3 | 规划管南侧地块 | 3091 |
| 4 | 苏旺路 | 43973.62 |
| 5 | 穆履街 | 14476.95 |
| 6 | 移舟街 | 8840 |
|  | 合计： | 169386.51 |

| 三级养护 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 道路名称 | 其中绿化养护面积（㎡） |
| 1 | 金融街融悦时光东侧 | 4815.63 |
| 2 | 木林路 | 16457.41 |
|  | 合计： | 21273.04 |

| 闲置地块 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 道路名称 | 其中绿化养护面积（㎡） |
| 1 | 滨湖大道南侧地块 | 569383.96 |
| 2 | 白鹭岛 | 45752.04 |
| 3 | 天鹅岛 | 101020.49 |
| 4 | 北美国际高级中学北部地块 | 41091.87 |
| 5 | 43号地块（泽山路西五湖路北） | 36153.55 |
| 6 | 44号地块（泽山路西五湖路南） | 33880.44 |
| 7 | 58号地块（连柱山路东穆履街北） | 39827.66 |
| 8 | 59号地块（连柱山路东穆履街南） | 38819 |
| 9 | 60号地块(移舟街西穆履街南） | 57215.4 |
| 10 | 65号地块(仙玩街东东太湖路南） | 50525.25 |
| 11 | 67号地块（仙玩街东五湖路南） | 34325.7 |
| 12 | 68号地块（连柱山路西穆履街北） | 39874.06 |
| 13 | 69号地块（连柱山路西穆履街南） | 41665.3 |
| 14 | 70号地块（箭浮山路东穆履街南） | 39786.2 |
| 15 | 71号地块（箭浮山路东穆履街北） | 41793.2 |
| 16 | 绕城南侧生态林（苏旺路-官渡河） | 19759.97 |
| 17 | 73号地块（箭浮山路东东太湖北） | 45540.94 |
| 18 | 75号地块（箭浮山路东子文街南） | 44636.99 |
| 19 | 76号地块（箭浮山路东五湖路北） | 53257.04 |
| 20 | 77号地块（箭浮山路东五湖路南） | 41002.09 |
| 21 | 89号地块（木林路东天鹅荡路南） | 244199.66 |
| 22 | 绕城南侧（苏东运河河-龙翔路） | 59055.59 |
| 23 | 112号地块（龙翔路东东太湖路北） | 11016.29 |
| 24 | 天鹅湖公园北侧地块 | 42700.1 |
| 25 | 箭浮山路西侧地块 | 308956.46 |
| 26 | 天鹅荡路南官渡河东侧地块 | 82636.95 |
| 27 | 苏旺路东天鹅荡路北侧地块（官渡河西） | 352308.17 |
| 28 | 木林路南侧 | 97075.55 |
| 29 | 苏旺路东侧地块 东太湖路南侧 | 21472.32 |
| 30 | 天鹅荡路北侧 龙翔路西侧 | 24251.7 |
| 31 | 苏旺路燃气站西侧地块 | 29697.87 |
| 32 | 苏旺路东五湖路北 | 40561.9 |
| 33 | 苏旺路泾康路路口东侧 | 12947.1 |
| 34 | 天鹅荡路南木林路西侧 | 151168.85 |
|  | 合计： | 2893359.66 |

4、绿化养护工作周期计划（见下表）

| 月份 | 管护内容 |
| --- | --- |
| 1月 （小寒、大寒） | 1、松土、除草，施有机肥。 2、修剪枯枝败叶，灌木修剪整形，草花修剪与补植。 3、清除地下害虫（卵、蛹）。 4、保持园林卫生，垃圾杂物日产日清。 |
| 2月 （立春、雨水） | 1、松土、除草，施有机肥。 2、修枝整形，草花修剪与补植。 3、防治病虫害发生。 4、保持园林卫生，垃圾杂物日产日清。 |
| 3月 （惊蛰、春分） | 1、补植移栽花木。 2、松土、除草，施有机肥。 3、薄施、勤施化肥，除杂草。 4、修剪整形，草花修剪与补植。 5、防止病虫害发生大面积施药一次，预防病虫发生。 6、保持园林卫生，垃圾杂物日产日清。 |
| 4月 （清明、谷雨） | 1、补植移栽长绿乔灌木。 2、根据天气做好浇水工作。 3、薄施、勤施化肥，除杂草。 4、修剪整形，草坪修剪2-3次。 5、预防病虫发生。 6、保持园林卫生，垃圾杂物日产日清。 |
| 5月 （立夏、小雨） | 1、修剪春季花期已过的残花，对行道树按操按要求进行剥芽修剪。 2、加强新栽苗木的养护管理工作。 3、做好浇水、施肥工作，除杂草。 4、修剪整形，草花修剪与补植。 5、气温升高，病虫害开始大量发生，注意预测预报，及时防治病虫。 |
| 6月 (芒种、立夏) | 1、做好病虫害防治，重点为防治各种食叶害虫和各种叶斑病、炭疽病、煤污病。 2、对花灌木进行花后修剪、施肥。 3、梅雨季节，视天气状况和实际土壤干湿度烧水、排水。 4、保持园林卫生，垃圾杂物日产日清。 |
| 7月 （小暑、大暑） | 1、本月天气炎热，杂草生长快，要继续中耕除草。 2、病虫害大量发生，要及时防治。 3、气温高，要注意抗旱烧水，暴雨则要防涝。 4、暴雨天气后，及时扶正风吹倒植物，及时修剪影响安全的枝条。修枝整形，草花修剪与补植。 5、保持园林卫生，垃圾杂物日产日清。 |
| 8月 （立秋、处暑） | 1、继续中耕除草。 2、做好病虫害防治工作。 3、本月苗木生长旺季，要及时追施肥料，薄施、勤施。 4、做好防风措施，吹倒植物及时扶正。 5、修枝整形。 6、保持园林卫生，垃圾杂物日产日清。 |
| 9月 （白露、秋分） | 1、继续做好中耕除草。 2、修枝整形。 3、注意病虫害防治，特别是秋天易发生蚜虫。 4、保持园林卫生，垃圾杂物日产日清。 |
| 10月 （寒露、霜降） | 1、做好病虫害防治工作，消灭各种成虫和虫卵。 2、中耕除草，薄肥勤施。 3、修剪整形，草花修剪与补植。 4、保持园林卫生，垃圾杂物日产日清。 |
| 11月 （立冬、小雪） | 1、防治病虫害，灭成虫和虫卵。 2、中耕除草，修剪整形。 3、植物防冻，施有机肥。 4、保持园林卫生，垃圾杂物日产日清。 |
| 12月 （大雪） | 1、盖薄膜，做好防冻工作。 2、对大树在土壤四周施有机肥。 3、对乔木进行修剪，去掉细弱枝、枯枝、病虫枝。 |

5、绿化养护质量管理标准

5.1、市政绿化部分

| 项目 |  | 一级养护管理质量标准 | 二级养护管理质量标准 | 三级养护管理质量标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 园林植物 | 乔木 | 树冠完整美观，分枝点合适，枝条粗壮，无枯枝死杈；主侧枝分布匀称、数量适宜；内膛不乱，通风透光。行道树树穴有平整盖板或种植地被植物，黄土不裸露，设施完好。 | 树冠基本完整，主侧枝分布均称、数量适宜、内膛不乱，通风透光。行道树树穴有平整盖板或种植地被植物，黄土基本不裸露，设施基本完好。 | 树冠基本正常，修剪及时，无明显枯枝死叉。分枝点合适，枝条粗壮，行道树树穴裸露土地不明显。 |
|  | 花灌木 | 适时开花，株形丰满，枝叶茂密，无缺株，花后修剪及时合理。绿篱、色块等修剪及时整齐一致。 | 花灌木开花适时、正常，花后修剪及时。绿篱、色块枝叶正常，整齐一致。 | 花灌木开花适时，花后修剪及时。绿篱、色块枝叶正常。 |
|  | 地被 草坪 | 外观整齐，边缘线清晰，生长旺盛，草根不裸露，生长季节不枯黄，修剪及时，基本无杂草。 | 外观整齐一致，生长良好，修剪及时，边缘线清晰，杂草率在3%以下。 | 草坪及地被植物外观较整齐，控制杂草，及时修剪。杂草率在5%以下。 |
|  | 花坛 花带 | 轮廓清晰，整齐美观，色彩艳丽，无残缺，无残花败叶。花卉生长健壮，色彩鲜艳，株行距适宜，花期整齐，图案清晰。 | 轮廓清晰，整齐美观，适时开花，无残缺。花卉生长良好，花期基本一致，无枯枝残花。 | 轮廓基本清晰、整齐美观，无残缺。花卉生长基本正常，枯枝残花清除及时。 |
|  | 病虫害防治 | 大道绿化养护技术措施完善，管理得当，病虫害控制及时，无明显虫害发生。 | 大道绿化养护技术措施比较完善，管理基本得当，病虫害控制及时。 | 大道绿化养护技术措施基本完善，病虫害控制比较及时。 |
| 设施 维护 |  | 园林建筑、雕塑喷泉、园路广场以及路灯等公园绿地基础设施维护良好，桌椅、垃圾桶、井盖和指示牌等园林设施完整、安全，维护及时。 | 园林建筑、雕塑喷泉、园路广场以及路灯等公园绿地基础设施维护良好，桌椅、垃圾桶、井盖和指示牌等园林设施基本做到维护及时。 | 公园绿地基础设施维护良好，桌椅、垃圾桶、井盖和指示牌等能维护及时，保持基本完整。 |
| 卫生 保洁 |  | 绿地及广场整洁，无杂物、无白色污染（树挂），对作业废弃物（如树枝、树叶、草屑等）、绿地内水面杂物，重点地区随产随清，其它地区日产日清，做到巡视保洁。 | 绿地及广场整洁，无杂物、无白色污染（树挂），绿化生产垃圾（如树枝、树叶、草屑等）、绿地内水面杂物应日产日清，做到保洁及时。 | 绿地及广场基本整洁，无明显杂物，无白色污染（树挂），绿化生产垃圾（如树枝、树叶、草屑等）、绿地内水面杂物能日产日清，能做到保洁及时。 |
| 绿地 保护 |  | 绿地完整，无堆物、堆料、搭棚，树干、园林建筑、小品等上面无钉拴刻画等现象。绿地安保全天候24小时。 | 绿地较完整，无堆物、堆料、搭棚，树干、园林建筑、小品等上面无钉拴刻画等现象。绿地安保全天候24小时。 | 绿地基本完整，无明显堆物、堆料、搭棚、树干、园林建筑、小品等上面无钉拴刻画等现象。绿地安保全天候24小时。 |

5.2、闲置地块部分

（1）闲置地块养护包含灌溉、修剪、除虫。地块区域内出现草坪枯死现象的，及时撒播草籽进行补植。保证闲置地块内草坪外观整齐，边缘线清晰，生长旺盛，草根不裸露，生长季节不枯黄。

（2）草坪内杂草率不得超过2%。草坪绿色期：冷季型草不得少于270天，暖季型草不得少于180天。

（3）地块内整洁，无杂物，绿化生产垃圾应日产日清，做到保洁及时。

（4）绿地完整，无堆物、堆料、搭棚等影响草坪生长和养护管理的现象。

（5）修剪频率：跟随季节、天气可相应调整频率，每年保证修剪不低于12次。剪下来的碎草做到及时耙除，随产随清。

（6)灌溉频率：遵循“见干则浇，一次浇透”原则，浇水时间宜为清晨。夏季草坪可采用遮阳绿网覆盖。

6、技术要求

6.1  整形与修剪

乔灌木修剪整形：乔木休眠期修剪在 12 月底前完成，以整形为主，主要修剪内膛枝、徒长枝、病虫枝、交叉枝、扭伤枝等，做到内膛不乱、通风透光，一般按自然形态修剪，强修剪方案需经发包人管理人员确认。生长期修剪以调整树势为主，主要以剥芽、去蘖、疏枝等，如乔木分支点以下出现长度超过 10cm 萌蘖。工人上树配备相应安全防护措施，不酒后上树，上树工人不得嬉闹、吸烟等与作业不相关的行为。

灌木色块等应随时修剪，保持一定高度，曲线清晰流畅，生长季标段内同一条道路中央带、机非带色块修剪时间控制在 2 个工作日内。色块灌木更新修剪需发包人管理人员确认，并在3 月上旬前结束。

6.1.1 整形修剪是园林植物养护管理中的一项十分重要的技术措施。根据园林绿化功能和设计的需要，在不违背树木生长特性和自然分枝规律的前提下（造型树木除外），应按照树木品种、生长阶段、生长势强弱、花芽着生部位、开花季节等生物学特性进行修剪。自然型树木的修剪应以树木自然分枝习性所形成的树冠形状为基础进行修剪；造型树木的修剪应控制树木部分枝干，保持树木的原有造型。

6.1.2 修剪的程序：一知、二看、三剪、四拿、五处理

一知：修剪的工作人员，必须知道操作规程、技术规范以及一些特殊的要求。

二看：修剪前应绕树仔细观察，对剪法做到心中有数。

三剪：一知二看以后，根据因地制宜，因树修剪的原则，做到合理修剪。

四拿：修剪后挂在树上的断枝，应随时拿下，集中在一起。

五处理：剪下的枝条应及时集中处理，不可拖放过久，以免职影响市容和引起病虫扩大蔓延。

6.1.3 修剪的时间

落叶树木一般都是休眠期修剪（当年12月中、下旬至翌年3月份）即落叶后至萌芽前修剪；常绿阔叶树木或抗寒力差的树种应在秋季新梢停止生长至休眠前或春芽萌动前进行修剪（早春3～4月份或11～12月份）；观枝观叶植物如红瑞木、山麻杆等，应在早春萌动前抽除过密弱枝和枯老枝；花芽着生于当年生枝条即夏季或秋季开花植物，应在冬季或早春以短截和疏枝相结合方法进行修剪。

生长期修剪主要是整形植物的修剪、花灌木的花后修剪、灾后等特殊修剪。生长期修剪以调整树势为主，适宜轻剪。需要整形的，生长期应修剪3 次以上。伤流树木应在早春萌芽时修剪，应避开生长旺盛期。根据树木的生长特性和不同要求进行疏枝、剥芽、摘心等。观果植物如木瓜海棠、石榴、山楂等，应及时摘心、抹芽和摘蕾，促使植物保持中庸树势，有利于花芽分化。花芽着生于二年生枝条即早春开花植物，应在花谢后进行修剪，花芽着生于多年生枝条上的，如紫荆、贴梗海棠等，应于早春花后将枝条进行轻剪，生长季节进行摘心处理。

绿篱、模纹和色块、球类和其它造型植物（灌木类）等，应按原设计的造型或规定的形状和高度修剪。以生长期修剪为主，休眠期修剪为辅。修剪后，新梢生长超过10cm 时，应进行第二次修剪，红叶石楠等色叶植物应在新梢木质化后修剪。自然式绿篱修剪，幼年以整形为主，成年以促进开花和结实为主。杜鹃、茶梅、溲疏、金丝桃等花篱或板块的修剪，应掌握花后修剪的原则，秋冬季至春季花前禁止修剪。

6.1.4 整形的方式

自然式整形：按照树木本身的生长发育习性，对树冠的形状略加休整和促进而形成的自然树形。在修剪中只疏除、回缩或短截破坏树形、有损树体和行人安全的过密枝、徒长枝、病虫枯死枝等。

人工式整形：这是一种装饰性修剪方式，按照人们的艺术要求完成各种几何形，一般用于树叶繁茂、枝条柔软、萌芽力强、耐修剪的树种。有时除采用修剪技术外，还要借助棕绳、铅丝等，先作成轮廓样式，再整修成形。

混合式整形：以树木原有的自然形态为基础，略加人工改造而成，多用于观花、观果、果树生产及藤木类的整形方式。主要有：中央领导干形、杯状形、自然开心形、多领导干形、篱架形等。其他有用于灌木的丛生形，用于小乔木的头状形，以及自然铺地的匍匐式等。

修剪的方法

——短截：又称短剪，即把一年生枝条剪去一部分。根据剪去部分多少，分为轻剪、中剪、重剪、极重剪。

——疏枝：又称疏剪或疏删，即从枝条基部剪去，也包括二年生及多年生枝。一般用于疏除病虫枯枝、过密枝、徒长枝等，可使树冠枝条分布均匀，加大空间，改善通风透光条件，有利于树冠内部枝条的生长发育，有利于花芽的形成。特别是疏除强枝、大枝和多年生枝，常会削弱伤口以上枝条的生长势，而伤口以下的枝条有增强生长势的作用。

——摘心与剪梢：在生长期摘去枝条顶端的生长点称摘心，而剪梢是指剪截已木质化的新梢。摘心、剪梢可促生二次枝，加速扩大树冠，也有调节生长势，促进花芽分化的作用。

6.1.5 各类园林植物的整形修剪

落叶乔木的整形修剪

——具有中央领导干、主轴明显的树种，应尽量保持主轴的顶芽，若顶芽或主轴受损，则应选择中央领导枝上生长角度比较直立的侧芽代替，培养成新的主轴。

——中等大小的乔木树种，主干高度约1.8m，顶梢继续长到2-2.3m 时，去梢促其分枝，较小的乔木树种主干高度约1.0-1.2m，较大的乔木树种，通常采用中央领导干树形，主干高1.8-2.4m，中央干不去梢，其他枝条可通过短截，形成平衡的主枝。观花、观果类也可采用杯状形、自然开心形等。

——庭荫树等孤植树木的树冠尽可能大些，以树冠为树高的2/3 以上为好，以不小于1/2 为宜。

——行道树由于特殊要求亦有采用人工整形的，常修剪成杯状，主干高度以不影响车辆和行人通过为准，多为2.5-4m。

6.1.6 常绿乔木的整形修剪

杯状形的修剪：杯状形行道树具有典型的三叉六股十二枝的冠形，主干高在2.5-4m。整形工作是在定植后5-6 年内完成。

自然开心形的修剪：由杯状形改进而来，无中心主干，中心不空，但分枝较低。

自然式冠形的修剪：在不妨碍交通和其他公用设施的情况下，树木有任意生长的条件时，行道树多采用自然式冠形，如尖塔形、卵圆形、扁圆形等。

6.1.7 灌木类的整形修剪

灌木的养护修剪：应使丛生大枝均衡生长，使植株保持自然丰满。定植年代较长的灌木，如灌丛中老枝过多时，应有计划地分批疏除老枝，培养新枝。但对一些为特殊需要培养成高干的大型灌木，或茎干生花的灌木均不在此列。经常短截突出灌丛外的徒长枝，使灌丛保持整齐均衡，

但对一些具拱形枝的树种，所萌生的长枝则例外。植株上不作留种用的残花废果，应尽量及早剪去，以免消耗养分。

按照树种的生长发育习性修剪：藤本类的整形修剪：棚架式、凉廊式、篱垣式、附壁式、直立式色块（特殊造型）的整形修剪

整形植物的形式：根据色块形状和程度，可分为自然式和整形式等，自然式色块整形修剪程度不高。

整形修剪：规则式绿篱、模纹（色块）修剪，应保持顶部和基部水平，做到无断层、无缺口、无光秃，轮廓线应流畅、柔和；两个品种以上连片种植时，修剪时应注意相互间衔接，保证平顺缓和过度；色块栽植后，第一年可任其自然生长，使地上部和地下部充分生长，从第二年开始按确定的色块高度截顶，对条带状色块不论充分木质化的老枝还是幼嫩的新梢，凡超过标准高度的一律整齐剪掉。

色块的更新复壮：大部分阔叶树种的萌发和再生能力都很强，当年老变形后，可采用平茬的方法更新，因有强大的根系，一年内就可长成绿篱的雏形，两年后就能恢复原貌；也可以通过老干逐年疏伐更新。大部分常绿针叶树种，再生能力较弱，不能采用平茬更新的方法，可以通过间伐，加大株行距，改造成非完全规整式绿篱，否则只能重栽，重新培养。

6.1.8 造景树修剪以及时修剪、长枝短截、密枝疏剪为修剪基本原则。松类树种在芽刚萌发时摘心、摘芽，控制新枝长度，以保持优美的树姿。

——摘心。造景树应控制其生长高度，促使侧枝平展，可摘去其枝梢嫩头。

——摘芽。造景树在其干基或干上生长出许多不定芽时，应随时摘除，以免萌生叉枝，特别是榆树，易产生不定芽，更应注意摘芽。

——摘叶。观叶造景树通过摘叶措施，可使树木一年发几次新叶，鲜艳悦目，提高其观赏效果。

——修枝。修枝方式应根据树形来确定，如云片状树枝，将枝条修剪成平整状。对于萌发力强的树种，以修剪为主。修剪时, 首先将平行枝、交叉枝、重叠枝、对生枝、轮生枝等进行疏剪或结合攀扎进行改造。当留下的枝干培养到粗度适合时，就可进行强度的剪截，使生出第二节枝，待第二节枝长到粗度适合时，又加剪截，依次第三、第四节，如此施行。一般第一枝上留两个小枝，一长一短，经多年修剪后则枝干苍劲有力，逐步形成树冠。

——攀扎。松柏类及萌发力弱的树种，一般以攀扎为主。即通过金属丝或棕丝等攀扎材料，将树木枝干弯曲成各种形状。

6.2  灌溉

6.2.1 应因时、因地、因树。植物种类、生长发育阶段、土壤性质、天气状况的不同，灌溉量也不一样。应根据植物的需水量及土壤含水量确定灌溉量。

6.2.2 灌溉用水质量：灌溉用水主要有中水、河水、雨水三类。以清洁的河水为佳。灌溉方法：灌水前要做到土壤疏松，土表不板结，以利水分渗透，待土表稍干后，应及时加盖细干土或中耕松土，减少水分蒸发。灌溉的方法很多，应以节约用水、提高利用率和便于作业为原则，以植物的栽植方式、所处的环境来选择。

6.2.3 夏季高温抗旱浇水

（1）夏季抗旱浇水须遵循三原则：启动要早、计划要全、质量要高；

（2）根据夏季温度及天气情况，及时启动夏季抗旱浇水，配备洒水车辆和浇水设备必须全部投入到现场，水车控制车速，桥头以及新栽苗木，易脱水苗木如毛鹃，龟甲、金叶女贞、茶梅等应停车浇水；隔离带较宽的须每侧分别浇，两边各浇一遍；对桥边、河边还必须配备水泵进行浇水，高温浇水时间为晚上6:00——早上6：00（水泵可以凌晨出来至上午浇水）。

（3）注意行车安全，避开交通高峰期，禁止跨车道浇水；中午高温期间不得安排浇水工作，取水点不得设置在居民小区周边；浇水造成路面污染请及时冲洗；为保证浇水量大，水车浇水原则上不得使用原配枪头可以使用自制的枪头（用吸水管压扁可以做的，浇水时水泵压力大点，出水成扇形）。

（4）浇水人员、车辆需要相对固定，新补苗木以及不耐旱色块优先浇水，必须每天浇水时及第二天要检查浇水质量和苗木长势缺水情况，及时调整计划（含增加车辆、设备、人员、延长浇水时间），浇水量不大或土壤渗透量浅的须及时整改。

6.3  排水

6.3.1 长期阴雨、地势低洼渍水或灌溉浇水太多，使土壤中水分过多形成积水称为涝。园林植物受涝缺氧，根系变褐腐烂，叶片变黄，枝叶萎蔫，产生落叶、落花、枯枝，时间长了全株死亡。为减少涝害损失，在雨水偏多时期或对在低洼地势又不耐涝的园林植物要及时排水。排水的方法一般可用地表径流和沟管排水。多数园林植物在设计施工中已解决了排水问题，在特殊情况下需采取应急措施。

6.3.2 排水方法：地表排水法、明沟排水法、暗沟排水法、机械排水法。

6.4  施肥

树木的生长需要不断地从土壤中吸收营养元素，而土壤中的含有营养元素的数量是有限的，势必会逐渐减少，通过向土壤中施肥，以补充营养元素，满足园林植物生长发育的需要，使园林植物生长良好。

6.4.1 施肥的原则：以有机肥为主、无机肥为辅；以基肥为主，以追肥为辅；基肥宜早、追肥宜巧。基肥应采用腐熟有机肥。追肥应以磷肥、氮肥等多元复（混）合化肥为主，视树种而定；生长势衰弱的亚健康树木、古树名木等，提倡使用腐植酸肥料（不同腐植酸肥料的施用量应按照产品建议施用量施用，腐植酸肥料可采用树干注射）。树木花前宜施磷、钾肥，花后宜补施氮肥。喜酸性植物应施用酸性有机肥，香樟、桅子花等植物出现黄化症状时，应结合土壤改良，酸化根际土壤并树干注射、叶片喷施铁肥等。追肥可采用沟施或穴施，深度不少于30cm，可按0.5-1%浓度溶解施用，以不伤树根为准。

6.4.2 肥料种类：有机肥、无机肥、微量元素肥等；

6.4.3 施肥量：根据植物种类、生长状况、土壤状况及天气状况确定。不同的园林植物、同一园林植物的不同生长发育阶段，对营养元素的需求不同，对肥料的种类、数量和施肥的方式要求均不相同。绿地基肥施用量为0.5kg/m2；施追肥一般按0.5-1%浓度的溶解液施用，施用量不超过30g/m2。绿地树木较多时应适当增加使用量，花灌木品种应适当增加施肥次数。

6.4.4 施肥的时期：基肥一般1-2 次，在春秋或初冬。追肥一般对草坪、地被植物施用较多，结合灌溉施用。撒施化肥后应及时充分浇水，肥料不得粘在花、叶上，以免灼伤叶片。

6.4.5 施肥方式：基肥、追肥等

6.4.6 施肥方法：

土壤施肥：环状沟施法、放射沟施法、穴施法、全面撒施、灌溉式施肥。

根外施肥：叶面喷施、树干注射。

6.4.7 园林植物施肥应注意的事项

由于树木根群分布广，吸收养料和水分全在须根部位，因此，施肥要在树木根部的四周，不要过于靠近树干。

根系强大，分布较深远的树木，施肥宜深，范围宜大；根系浅的树木施肥宜较浅，范围宜小。

有机肥料要经过充分发酵和腐熟，且浓度宜稀；化肥必须完全粉碎成粉状后施用，不宜成块施用。施肥后（尤其是追化肥），必须及时适量灌水，使肥料渗入土内。

应选天气晴朗、土壤干燥时施肥。阴雨天由于根系吸收水分慢，不但养分不易吸收，且肥分还会被雨水淋溶，降低肥料的利用率。

沙地、坡地、岩石易造成养分流失，施肥要稍深些。

氮肥在土壤中移动性较强，所以浅施后渗透到根系分布层内被树木吸收；钾肥的移动性较差，磷肥的移动性更差，宜深施至根系分布最多处。

基肥因发挥肥效较慢应深施，追肥肥效较快，则宜浅施快吸收。

叶面喷肥是通过气孔和角质层进入叶片，而后运送到各个器官，一般幼叶较老叶、叶背较叶面吸水快，吸收率也高，所以叶面施肥时一定要把叶背喷匀、喷到。叶面喷肥要严格掌握浓度，以免烧伤叶片，最好在阴天或上午10 时以前和下午4 时以后喷施，以免气温高，溶液很快浓缩，影响喷肥或导致药害。

6.5  松土中耕、切边和除草

6.5.1 松土中耕能疏松土壤，改善土壤的通气透水状况，促进土壤微生物活动，有利于土壤中有机物的分解，提高植物对土壤养分的吸收利用，切断了土壤表层的毛细管，减少了土壤水分的蒸发。每年除结合浇水外，应定期进行松土中耕，一般选在盛夏前和秋末冬初进行，中耕不宜在土壤太湿时进行

6.5.2 切边和留积水穴：绿地内的树木应视情况和需要，在树木根部外20-50cm 处切边或留出积水穴，深度以10-20cm 为宜。切边和积水穴应流畅圆润，其内种植土应细碎平整。

6.5.3 以上松土中耕、切边和留积水穴工序可以综合同步实施，提高效率，一般原则上每季度不少于一次。

6.5.4 除草：除草要做到“除早、除小、除了。

6.5.5 地面覆盖：在植株根茎周边表土层上覆盖有机物等材料和种植地被植物，从而防止或减少土壤水分的蒸发，减少地表径流，增加土壤有机质，调节土壤温度，控制杂草生长，为园林树木生长创造良好的环境条件，同时也可为园林景观增色添彩。

6.5.6 土壤改良:即采用物理的、化学的以及生物的方法，改善土壤结构和理化性质，提高土壤肥力，为植物根系的生长发育创造良好的条件；同时也可修整地形地貌，提高园林景观效果。

6.6  病虫害防治

遵循“预防为主、综合治理”的方针，强化生态意识，环境意识，要求达到保护园林植物、保护生态、保护环境。

6.6.1 园林病、虫的重点对象：叶部病虫害、茎干部病虫害、根部病虫害、刺吸性害虫及其引发病害；

6.6.2 人工防治：摘除悬挂或依附在植物体和建筑物上的越冬虫茧、虫囊和卵块、卵囊等休眠虫体。剪除、孵化初期未分散的幼虫枝叶。直接捕杀个体大，危害状明显的害虫，有假死性或飞翔力不强的成虫。

6.6.3 化学防治

宜用触杀剂防治虫口密度大、发生范围广的虫害。

宜用胃毒剂防治取食量大的食叶害虫，或较隐蔽的地下害虫而保护天敌。

宜用熏蒸剂防治(或消毒)病虫原。

宜用激素剂抑制害虫的生长发育或诱集、迷向，抑制其繁衍。

宜用保护剂、治疗剂、内吸剂防治多种植物病、虫。

6.6.4 化学药剂防治指标：应根据虫口密度，病情指数，虫害率或发病率，生态及观赏价值确定防治的界限。

6.6.5 合理用药

应用化学药剂，必须严格执行《国家植物保护条例》及《国家农药使用防毒规程》、《农药安全使用规则》，使用农药实行登记使用制度。

应用化学药剂，必须选用低毒、低残留(易分解)、无公害或基本无公害，对植物安全的药物。

同一种化学药剂，不宜连续施用，在一定植物群落范围内应针对性施药。

化学药剂的应用，必须按单位面积有效成份的用量。化学药剂混用，必须掌握药剂的理化性，对植物的安全性。

害虫治理药剂（费用包含在最终报价中，甲方不再支付任何费用。）

| 序号 |  | 名 称 |  | 有效成分 |  | 价 格 |  | 使用倍数 |  | 生产厂家 |  | 规 格 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | BT 水剂 6000IU |  | BT |  | 16 元/公斤 |  | 300-500 |  | 武汉科诺 |  | 400ml*20 |  |
|  |  |  |  | 生物制剂，对刺蛾、袋蛾效果好 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | 普尊 5% 或康宽 20％ |  | 氯虫苯甲酰胺 |  | 10 元/包 |  |  |  | 杜邦 |  | 15ml*50 包*8 盒 |  |
|  |  |  |  | 低毒高效广谱，对鳞翅目夜蛾、螟蛾、蛀果蛾、卷叶蛾等有特效 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | 绿颖 99% |  | 矿物油 |  | 35 元/公斤 |  | 300-500 |  | SK 株式会社 |  | 1KG*20 |  |
| 4 |  | 绿颖 99% |  | 矿物油 |  | 32.5 元/ 公斤 |  | 300-500 |  | SK 株式会社 |  | 4KG*4 |  |
|  |  |  |  | 园艺油，环保。可防治螨类/介壳虫/蚜虫等刺吸害虫，兼防白粉病，霉污病 与其它药剂混配可提高药效。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  | 短稳杆菌（100 亿孢子/ml） |  | 短稳杆菌 |  | 80 元/公斤 |  | 600-800 |  | 镇江润宇 |  | 100ml*50 |  |
|  |  |  |  | 环保型生物制剂，对多种鳞翅目幼虫有防效，对黄杨绢野螟、斜纹夜蛾有特效 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  | 苦参烟碱 1.2% |  | 苦参烟碱 |  | 55 元/公斤 |  | 800-1000 |  | 赤峰帅旗 |  | 500ml*20 |  |
|  |  |  |  | 植物性杀虫剂，防治鳞翅目食叶害虫和刺吸害虫。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  | 灭幼脲 3 号 25% |  | 灭幼脲 |  | 34 元/公斤 |  | 1000 |  | 通化农药 |  | 500ml*20 |  |
|  |  |  |  | 类蜕皮激素类药剂，防治各类鳞翅目食叶害虫。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 阿克泰 25% |  | 噻虫嗪 |  | 3 元/2g |  | 3000-8000 |  | 先正达 |  | 2g*50*20 |  |  |
| 11 | 噻虫嗪 25% |  |  |  | 250 元/kg |  | 3000-8000 |  | 河北野田 |  | 6g*20*25 |  |  |
| 12 | 噻虫嗪 25% |  |  |  | 250 元/kg |  | 3000-8000 |  | 河北野田 |  | 100g*30 |  |  |
|  |  |  | 优于吡虫啉的第二代新烟碱类杀虫剂，对刺吸式害虫有非常好的效果。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 艾美乐 70% |  | 吡虫啉 |  | 4 元/3g |  | 5000 |  | 拜耳作物科学 |  | 3g*125*8 |  |  |
| 14 | 吡虫啉 10% |  |  |  | 40 元/公斤 |  | 1000 |  | 江苏常隆 |  | 100g*80 |  |  |
| 15 | 啶虫脒 5% |  | 啶虫脒 |  | 45 元/公斤 |  | 2000 |  | 河北野田 |  | 300ml*20 |  |  |
|  |  |  | 防治蚜虫、网蝽、粉虱等刺吸害虫。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 阿维菌素 1.8% |  | 阿维菌素 |  | 70 元/公斤 |  | 2000-3000 |  | 河北野田 |  | 200ml*20 |  |  |
|  |  |  | 杀螨杀虫，尤其是对螨类有较好的防治效果。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 哒螨灵 15% |  | 哒嗪酮 |  | 60 元/公斤 |  | 1000-2000 |  | 上海农药 |  | 200ml*30 |  |  |
|  |  |  | 对螨类有较好的防治效果。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 2%甲维盐 |  |  |  | 80 元/公斤 |  | 1000-2000 |  | 河北新农 |  | 200ml*20 |  |  |
|  |  |  | 低毒，防治多种鳞翅目食叶害虫，对重阳木锦斑蛾有特效。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 乐斯本 48% |  | 毒死蜱 |  | 80 元/公斤 |  | 1000-2000 |  | 陶氏益农 |  | 100ml*100 |  |  |
| 20 | 乐斯本 48% |  |  |  | 70 元/公斤 |  | 1000-2000 |  | 陶氏益农 |  | 1000ml*10 |  |  |
| 21 | 紫丹颗粒剂 5% |  |  |  | 16 元/1.8 公 斤 |  | 5KG/亩 |  | 浙江新农化工 |  | 1800g*10 |  |  |
|  |  |  | 对草坪害虫和地下害虫有较好的防治效果。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 密达颗粒剂 6% |  | 四聚乙醛 |  | 25 元/公斤 |  | 1KG/亩 |  | 广州农药 |  | 350g*20 |  |  |
|  |  |  | 杀灭蜗牛、蛞蝓等软体动物专用制剂。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 绿色威雷 8% |  | 氯氰菊酯 |  | 85 元/公斤 |  | 200 |  | 重庆中邦 |  | 500ml*20 |  |  |
| 24 | 卫豹 10% |  | 氯氟氰菊酯 |  | 200 元/公斤 |  | 500 |  | 功成化工 |  | 500ml*20 |  |  |
|  |  |  | 独特的微胶囊触破剂，有效杀灭天牛成虫。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | 杀螟松 45% |  | 杀螟硫磷 |  | 85 元/公斤 |  | 1000 |  | 宁波中化 |  | 300ml*20 |  |  |
|  |  |  | 低毒内渗，对天牛、蛀干类象甲的初孵幼虫有较好效果。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | 高效氯氰菊酯 4.5% |  | 高效氯氰菊酯 |  | 26 元/公斤 |  | 1000 |  | 北京中大 |  | 500ml*20 |  |  |
| 27 | 辛硫磷 40% |  | 辛硫磷 |  | 26 元/公斤 |  | 1000 |  | 连云港立本 |  | 500ml*20 |  |  |

杀菌剂（费用包含在最终报价中，甲方不再支付任何费用。）

| 序号 | 名 称 | 成分 | 价 格 | 使用倍数 | 生产厂家 | 规格 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 大生 80% | 代森锰锌 | 65 元/公斤 | 600 | 南通德斯益 | 1KG*10 |
| 2 | 大生 80% |  | 80 元/公斤 | 600 | 南通德斯益 | 200g*50 |
|  |  | 预防各类真菌病害，对金叶女贞叶斑病有很好的预防效果。 |  |  |  |  |
| 3 | 阿米西达 25% | 嘧菌酯 | 9 元/10ml | 1000-1500 | 先正达（中国） | 10ml*400 |
| 4 | 凯润 25% | 吡唑醚菌酯 | 10 元/8ml/ | 2000 | 巴斯夫 | 8ml |
|  |  | 新型内吸治疗性杀菌剂，抑菌活性高，杀菌谱广。 |  |  |  |  |
| 5 | 百泰 60% | 吡唑醚.代森 | 7 元/20g | 1500 | 巴斯夫 | 20g*25 包 *10 盒 |
|  |  | 最新型内吸治疗和保护性杀菌剂的复配剂，杀菌谱广。 |  |  |  |  |
| 6 | 世高 10% | 苯醚甲环唑 | 20 元/50g | 1500-3000 | 先正达（中国） | 50g*100 |
| 7 | 敌力脱 25% | 丙环唑 | 520 元/公斤 | 5000 | 先正达（中国） | 100ml*50 |
| 8 | 好力克 43% | 戊唑醇 | 4 元/3ml | 5000 | 拜耳作物科学 | 3ml/包 |
|  |  | 强内吸，对多种真菌病害有极好防效，较适合室内摆花植物。 |  |  |  |  |
| 9 | 适乐时 2.5% | 咯菌腈 | 4 元/10 ml | 2000 | 先正达（中国） | 10ml*400 |
|  |  | 种衣剂，但也可适用于移栽种植时根部消毒，防治根部病害持效期达 3 个月。 |  |  |  |  |
| 10 | 烯唑醇 12.5% | 烯唑醇 | 90 元/公斤 | 3000 | 南京苏研 | 50g*100 |
|  |  | 对草坪褐斑病有很好的防治效果，也可用于白粉病、锈病等防治，幼苗慎用。 |  |  |  |  |
| 11 | 腈菌唑 12% | 腈菌唑 | 70 元/公斤 | 3000 | 浙江大鹏 | 100g*60 |
|  |  | 用于防治白粉病。 |  |  |  |  |
| 12 | 达科宁 75% | 百菌清 | 135 元/公斤 | 800 | 瑞士先正达 | 100g*100 |
| 13 | 百菌清 75% |  | 65 元/公斤 | 800 | 上海悦联 | 80g*50 |
| 14 | 多菌灵 50% | 多菌灵 | 34 元/公斤 | 500 | 上海悦联 | 500g*20 |
| 15 | 粉锈宁 20% | 三唑酮 | 36 元/公斤 | 2500 | 上海农药 | 350ml*20 500ml*20 |

6.7  补植

6.7.1 补植时间：

落叶树应在春季土壤解冻后树木萌芽前或在秋季落叶后土壤冰冻前补植（11 月下旬至3 月中旬前）。

针叶树和常绿阔叶树应在春季土壤解冻后树木萌芽前或在秋季秋稍停止生长后降霜前补植（10 月下旬至4 月）。

伤流树宜春季土壤解冻后树木萌芽前补植（3 月中旬-4 月上旬）

6.7.2 补植的要求

补植树木的树种、规格尽可能与原树木保持基本一致。

补植树木应选用健壮、无缺陷、无病虫害的优质苗。

补植宜原地栽种，条件不具备的可由现场确定异地种植。

6.8  支撑、防护与涂白

6.8.1 除特殊景观要求外，树木倾斜超过10°必须扶正。落叶树宜在休眠期进行，常绿树宜在萌芽前进行。扶正前，应对土壤进行灌水，并对树冠进行疏枝和短截。

6.8.2 新栽植树木和扶正树木应进行支柱支撑。支撑方式可采用扁担支撑、三角支撑、四角支撑等方式；支柱材料应统一，支柱方式应规范，支撑方向及高度要统一整齐；着力点与树干接触处应铺垫软质材料。每年应对支柱进行一次全面检查，破损或绑扎过紧应及时修复或重绑，金属支撑出现锈蚀应更换或重新刷漆。树木出现树洞应及时刮除干净、修补、封实，以防止腐朽进一步扩大，在树皮腐烂受伤部位喷上尼索杀菌剂消毒，再用伤口涂补剂直接涂刷均匀。

6.8.3 夏秋季节台风频繁时，应做好树木防台风工作。台风前，结合修剪，应对过密枝条进行疏枝，去除病枝、枯枝，做好树木加固支撑。在台风期间，对倒伏在道路上的树木要及时优先安排工人进行清理，避免影响交通。台风过后，优先安排沿路、沿围墙、居民小区、重点公园周边倒伏的树木进行扶正（宜挖松倾斜反向面的土后扶正），加土夯实，固定树身；对树冠相应疏枝，所有树木必须在24 小时内扶正（如倒伏较多，经请示同意可适当延长）；对于有积水的绿化地块及时安排水泵进行抽水。及时统计倒伏和损失情况。

6.8.4 冬季极端气候时，应做好树木防寒、防雪工作。秋季少施氮肥，增施钾肥，增加植物抗寒性；根颈部加土，略呈馒头形，确保根颈部不受冻；及时对枝条过密，尤其是树冠浓密的常绿乔灌木疏枝；对易断裂枝条进行支撑；及时清除过厚积雪。

6.8.5 冬季越冬需要防寒的树木，宜采用地面覆盖、包扎树体、搭建防寒棚、树干涂白等防护措施。包扎树木的材料可采用草绳或其它透气材料；树木树干涂白应于立冬前完成，树木涂白剂应稀稠均匀，涂白高度一致，不抛、洒、滴、漏；乔木及行道树涂白高度在1.3 米左右，灌木涂白高度在1 米左右。

涂白剂推荐配方为：生石灰8kg、硫磺1kg、食盐1kg、动(植)物油0.1kg、热水18kg。配制方法：先用热水将生石灰与食盐溶化，然后将石灰乳和食盐水混合，加入硫磺和油脂充分搅匀即成。

6.9  草坪养护与管理

6.9.1 草坪修剪

同一道路、同公园草坪完成一次修剪在 2 个工作日内，集中连片草坪完成一次修剪不得超过 3 个工作日（邻近涉及多家养护单位的由发包人协调同步集中统一），修剪剩余物当日清运完毕，重要绿地随产随清。

（1）修剪原则草坪修剪是草坪主要管理措施之一，草坪生长季需要专用的修剪机经常定期修剪。必须按1/3 修剪原则，每次修剪量不能超过茎叶组织纵向总高度的1/3，也不能伤害根茎，否则会因地上茎叶生长与地下根系生长不平衡而影响草坪草的正常生长。

（2）草坪修剪的高度

草坪的修剪高度（留茬高度）是指草坪在修剪后地上部分的垂直高度。每一种草坪草都有它特定的耐剪高度范围，在这个范围之内则可以获得令人满意的草坪质量。

冷季型草坪：夏季适当提高修剪高度来弥补高温、干旱胁迫。

暖季型草坪：应该在生长早、后期提高修剪高度以提高草坪的抗冻能力和加强光合作用。

草坪春季返青之前：应尽可能降低修剪高度，剪掉上部枯黄老叶，利于下部活叶片和土壤接受阳光，促进返青。

（3）草坪修剪的频率

修剪频率：是指一定时期内草坪修剪的次数；

修剪周期：是指连续两次修剪之间的间隔时间。

修剪频率取决于修剪高度，何时修剪则由草坪草生长速度来决定，而草坪草的生长速度则随草种、季节、天气的变化和养护管理程度不同而发生变化。

（4）草坪修剪的碎草处理

剪下来的碎草做到及时耙除，随产随清。

6.9.2 草坪的施肥

草坪施肥是为草坪草提供必需养分的重要措施。草坪生长中需要量最大的是N 素，K 列第二，其次是P。

施肥时间：冷季型草坪草一般在深秋施肥，有利于草坪越冬。暖季型草坪草最佳的施肥时间是早春和仲夏，秋季施肥不能过迟，以防降低草坪草抗寒性。生长季节草坪颜色绿色逐渐变浅或变为浅绿色时，可以判断草坪缺肥。

6.9.3 草坪灌溉

（1）草坪灌溉的方式有大水漫灌、浇灌、喷灌等多种方式。

（2）灌溉时机判断：叶色由亮变暗或者土壤呈现浅白色时，草坪需要灌溉。

（3）灌溉次数，成熟草坪灌溉“见干则浇，一次浇透”。未成熟草坪灌溉原则“少量多次”

（4）灌溉注意事项

在生长季节，无风或微风的清晨和傍晚是较好的灌水时间。减少叶片表面湿润的时间，可以减少发病的几率。如早上灌水，风和阳光可以使叶片迅速变干。

灌溉最好避免在夏季中午进行。因为此时灌溉易导致草坪烫伤，且蒸发强烈，会降低灌溉水的利用率，也会干扰其他草坪管理措施的进行。可对草坪进行少量的叶面喷水。

施肥作业需与草坪灌溉紧密结合，防止“烧苗”。

6.9.4 追播：混播草坪应在9 月下旬至10 月上中旬追播冷季型草坪

6.9.5 草坪的其他更新养护管理措施

表施土壤、打孔、疏草、草坪的修复、滚压、翻种更新、重铺等。

6.10  草花

草花养护管理内容包括：浇灌与排水、病虫害防治、松土与除草、施肥、补植与换茬等。

6.10.1 应根据立地条件、季节差异、植物习性和生长状况及时浇灌。表层土壤发白时，或叶片发生萎蔫时，应及时浇水。

6.10.2 草花更换时，应严格检查，防止病虫植株带入花坛，每百平方米草花面积内，病害虫害发病率分别应控制在10%以下。草花换茬时应翻晒土壤，消毒灭菌。

6.10.3 草花换茬间隔期，土壤应进行翻挖、平整和消毒，但间隔期不得超过7 天（遇阴雨天顺延）。

6.10.4 杂草应控制在不影响景观效果范围内。

6.10.5 草花更换后需每月追肥1 次。施肥可采用撒施和喷施。肥料可采用复合肥，施肥量不少于15g/m2。

6.10.6 花卉花蕾露色前、后宜适当施追肥，盛花期后不宜施肥。

6.10.7 补植与换茬：缺株面积超过0.1m2，应进行补植。补植草花应同品种同色系。及时清除残花，当残花量大于50%，应进行换茬。草花换茬次数根据绿地等级，每年不少于4-6 次，新换草花的开花率需达到30%以上。草花盛花期的开花率应在85%以上，种植密度以黄土不裸露为宜。

6.11  多年生地被植物（含花境）

多年生地被植物（含花境）养护管理内容包括：浇灌与排水、修剪与疏除、病虫害防治、除草与切边、施肥等。

6.11.1 浇灌与排水：应根据立地条件、季节差异、植物习性和生长状况及时浇灌，土壤含水量应保持在50%—60%范围。表层土壤发白时，或叶片发生萎蔫时，应及时浇水。每年春季，植物萌发前要浇春水至少1 次，冬季休眠前浇防冻水至少1 次，5 月至10 月期间，连续15 天无降雨应浇透水1 次。

——浇水必须湿透根系层，浸湿土层应大于5cm。

——沙质土壤应勤浇水，粘质土壤应合理浇水。

——肉质根花卉应少浇水，草本花卉应勤浇水。

——营养生长和生殖生长时应多浇水，盛花期可少浇水。

6.11.2 修剪和疏除

应按照原设计意图、景观需要和生长状况，及时对生长过密、过高植物进行疏除或修剪，对影响景观的干枯枝叶进行清除。

宿根花卉3-5 年可重新分株复壮，翻种1 次。

6.11.3 施肥

（1）根据地被植物品种、长势情况、气候条件和需要进行施肥。

（2） 草坪越冬期宜施有机肥料，平时宜薄肥勤施。

（3）施用量为有机肥每年宜0.5kg/m2，复合肥每月宜15-20g/m2。

（4） 施肥方法可采用颗粒撒施、叶面喷施和灌溉施肥。

（5） 肥料撒施后应立即充分浇水，以免化肥灼伤叶片。

6.12  古树名木

6.12.1 针对古树名木生长环境的变化和古树生长的特点，实现科学管理和养护。参照树木要求，进行日常养护管理，并做好控制生长环境、防护与支撑、复壮等养护管理工作。

6.12.2 古树名木独立登记建卡，并建立档案，设立标志，

6.12.3 应处理好古树与周围其他植物之间的关系。除对古树生长有利的部分植物可适量保留外，必须对古树周围生长的阔叶树、速生树、杂灌木和杂草进行控制。应保持古树周围环境的清洁。

6.12.4 在古树保护范围内，禁止动土或铺砌不透气材料。对处于施工范围内的古树，必须事先在其保护范围边缘采取保护措施。

6.12.5 应保持其原貌，对枯枝、树洞等应采取防腐处理。需修剪的应制定修剪方案，报相关部门批准后实施。树体上的伤疤或空洞应及时填充修补，防止进水腐烂。

6.12.6 倾倒、劈裂或折断的可能时，应及时采取加固或支撑等保护措施。对高大树体必须安装避雷装置，以防雷击。

6.12.7 要吸收和运用新的研究成果，制定科学合理的技术方案，并经专家论证，按照规定程序审批后，在园林部门监督下由专业部门实施。

6.13  档案资料

绿地养护建立日常巡查制度，由专人做好记录台帐，建立养护管理台帐，做好养护工作日志、周报、月报、年报，健全养护档案制度，符合实际和季节特点，针对性强，不弄虚作假。每天、每月按时内向发包人提供相关养护资料及每日、每月养护计划、方案。

6.14  管理

依据采购方相关要求，配合发包人承担（挖掘）占用苗木迁移及恢复的相关工作。对无证挖掘（占用）绿地、损绿毁绿积极制止，未及时发现和制止的，造成的损失由养护单位承担。

6.15  绿化养护范围内安全隐患

养护期间采取严格的生命、财产安全防范措施，及时发现和排除绿化养护范围内安全

隐患，包括但不限于水塘、洞、沟、废井等，并及时将处理结果书面告知发包人项目管理人员。对发现的危险地带不能及时排除时，应立警示标志，防止安全事故发生。水塘警示标志要求:支棒材质为镀锌角铁；按水塘长度每 80-100 米竖立 1 块；警示牌上书写“水深危险、请勿嬉水、禁止垂钓”等字样，规格以及版面以甲方现场确认为准。道路、高架、临水、高压线下等危险性较大的作业，应提前报发包单位备案，未备案施工造成安全事故的由中标单位承担全部责任。警示牌等相关设备制作、安装费用包含在最终报价中，甲方不再支付任何费用。

H、补种和迁移

1、补种

本项目所有补种根据发包方要求实施，按实际发生量结算，最终金额以审计为准。补种的苗木需要更高频次的养护，费用包含在最终报价中，甲方不再支付任何费用。新补种苗木在养护期内发生死亡，由补种单位无偿更换同规格同品种苗木，并延长养护期半年。

草花品种：万寿菊、一串红、国庆菊、三色堇、矮牵牛、瓜叶菊、金盏菊、美人蕉、彩叶草、孔雀草、鸡冠花、蝴蝶花、百日草、橄榄、雪里红 、仙客来、向日葵、美女樱、藿香蓟、观赏椒、向日葵、古代稀、芙蓉葵、仙客来、康乃馨、天竺葵、雁来红、大丽花、洋凤仙、荷包花、鸡冠花、醉蝶花、大理花、长春花、五星花、孔雀草、金鱼草、彩叶草、补血草、千鸟草、百日草、瓜叶菊、金光菊、白晶菊、蛇鞭菊、银叶菊、金盏菊、荷兰菊、四季海棠等，具体草花栽植方案报甲方审核后实施。

西片区补种清单

| 序号 | 项目名称 | 技术要求 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 栽植乔木 | 1、乔木种类：香樟 2、胸径：14.1-16cm，全冠、树形饱满优美 3、养护期：半年 4、含草绳绕干 | 株 | 25 |
| 2 | 栽植乔木 | 1、乔木种类：香樟 2、胸径：16.1-18cm，全冠、树形饱满优美 3、养护期：半年 4、含草绳绕干 | 株 | 25 |
| 3 | 栽植乔木 | 1、乔木种类：杜英 2、胸径：14.1-16cm，全冠、树形饱满优美 3、养护期：半年 4、含草绳绕干 | 株 | 5 |
| 4 | 栽植乔木 | 1、乔木种类：杜英 2、胸径：16.1-18cm，全冠、树形饱满优美 3、养护期：半年 4、含草绳绕干 | 株 | 5 |
| 5 | 栽植乔木 | 1、乔木种类：乐昌含笑 2、胸径：12.1-14cm，全冠、树形饱满优美 3、养护期：半年 4、含草绳绕干 | 株 | 5 |
| 6 | 栽植乔木 | 1、乔木种类：乐昌含笑 2、胸径：14.1-16cm，全冠、树形饱满优美 3、养护期：半年 4、含草绳绕干 | 株 | 5 |
| 7 | 栽植乔木 | 1、乔木种类：广玉兰 2、胸径：14.1-16cm，全冠、树形饱满优美 3、养护期：半年 4、含草绳绕干 | 株 | 10 |
| 8 | 栽植乔木 | 1、乔木种类：广玉兰 2、胸径：16.1-18cm，全冠、树形饱满优美 3、养护期：半年 4、含草绳绕干 | 株 | 5 |
| 9 | 栽植乔木 | 1、乔木种类：栾树 2、胸径：14.1-16cm，全冠、树形饱满优美 3、养护期：半年 4、含草绳绕干 | 株 | 10 |
| 10 | 栽植乔木 | 1、乔木种类：栾树 2、胸径：16.1-18cm，全冠、树形饱满优美 3、养护期：半年 4、含草绳绕干 | 株 | 5 |
| 11 | 栽植乔木 | 1、乔木种类：无患子 2、胸径：14-16cm，全冠、树形饱满优美 3、养护期：半年 4、含草绳绕干 | 株 | 5 |
| 12 | 栽植乔木 | 1、乔木种类：无患子 2、胸径：16.1-18cm，全冠、树形饱满优美 3、养护期：半年 4、含草绳绕干 | 株 | 5 |
| 13 | 栽植灌木 | 1、灌木种类：五针松 2、冠幅：201-250cm 3、养护期：半年 4、含草绳绕干 | 株 | 5 |
| 14 | 栽植灌木 | 1、灌木种类：五针松 2、冠幅：251-300cm 3、养护期：半年 4、含草绳绕干 | 株 | 5 |
| 15 | 栽植灌木 | 1、灌木种类：罗汉松 2、冠幅：151-200cm 3、养护期：半年 4、含草绳绕干 | 株 | 5 |
| 16 | 栽植灌木 | 1、灌木种类：罗汉松 2、冠幅：201-250cm 3、养护期：半年 4、含草绳绕干 | 株 | 5 |
| 17 | 栽植乔木 | 1、乔木种类：嫁接银杏 2、胸径：14.1-16cm，全冠、树形饱满优美 3、养护期：半年 4、含草绳绕干 | 株 | 10 |
| 18 | 栽植乔木 | 1、乔木种类：嫁接银杏 2、胸径：16.1-18cm，全冠、树形饱满优美 3、养护期：半年 4、含草绳绕干 | 株 | 10 |
| 19 | 栽植乔木 | 1、乔木种类：实生银杏 2、胸径：14.1-16cm，全冠、树形饱满优美 3、养护期：半年 4、含草绳绕干 | 株 | 10 |
| 20 | 栽植乔木 | 1、乔木种类：实生银杏 2、胸径：16.1-18cm，全冠、树形饱满优美 3、养护期：半年 4、含草绳绕干 | 株 | 5 |
| 21 | 栽植乔木 | 1、乔木种类：红、白玉兰 2、胸径：12.1-14cm，全冠、树形饱满优美 3、养护期：半年 4、含草绳绕干 | 株 | 10 |
| 22 | 栽植乔木 | 1、乔木种类：红、白玉兰 2、胸径：14.1-16cm，全冠、树形饱满优美 3、养护期：半年 4、含草绳绕干 | 株 | 5 |
| 23 | 栽植乔木 | 1、乔木种类：榉树 2、胸径：16.1-18cm，全冠、树形饱满优美 3、养护期：半年 4、含草绳绕干 | 株 | 10 |
| 24 | 栽植乔木 | 1、乔木种类：榉树 2、胸径：18.1-20cm，全冠、树形饱满优美 3、养护期：半年 4、含草绳绕干 | 株 | 10 |
| 25 | 栽植乔木 | 1、乔木种类：朴树 2、胸径：16.1-18cm，全冠、树形饱满优美 3、养护期：半年 4、含草绳绕干 | 株 | 5 |
| 26 | 栽植乔木 | 1、乔木种类：朴树 2、胸径：18.1-20cm，全冠、树形饱满优美 3、养护期：半年 4、含草绳绕干 | 株 | 5 |
| 27 | 栽植乔木 | 1、乔木种类：乌桕 2、胸径：14.1-16cm，全冠、树形饱满优美 3、养护期：半年 4、含草绳绕干 | 株 | 10 |
| 28 | 栽植乔木 | 1、乔木种类：乌桕 2、胸径：16.1-18cm，全冠、树形饱满优美 3、养护期：半年 4、含草绳绕干 | 株 | 5 |
| 29 | 栽植乔木 | 1、乔木种类：合欢 2、胸径：14.1-16cm，全冠、树形饱满优美 3、养护期：半年 4、含草绳绕干 | 株 | 10 |
| 30 | 栽植乔木 | 1、乔木种类：合欢 2、胸径：16.1-18cm，全冠、树形饱满优美 3、养护期：半年 4、含草绳绕干 | 株 | 5 |
| 31 | 栽植竹类 | 1、刚竹 2、胸径：2-3cm 3、养护期：半年 | 株 | 100 |
| 32 | 栽植竹类 | 1、刚竹 2、胸径：3.1-4cm 3、养护期：半年 | 株 | 100 |
| 33 | 栽植竹类 | 1、早园竹 2、胸径：2-3cm 3、养护期：半年 | 株 | 100 |
| 34 | 栽植竹类 | 1、早园竹 2、胸径：3.1-4cm 3、养护期：半年 | 株 | 100 |
| 35 | 栽植竹类 | 1、毛竹 2、胸径：2-3cm 3、养护期：半年 | 株 | 100 |
| 36 | 栽植竹类 | 1、毛竹 2、胸径：3.1-4cm 3、养护期：半年 | 株 | 100 |
| 37 | 栽植竹类 | 1、慈孝竹，20杆/丛 2、养护期：半年 | 丛 | 100 |
| 38 | 栽植灌木 | 1、灌木种类：紫薇 2、地径：7-8cm，全冠、树形饱满优美 3、养护期：半年 4、含草绳绕干 | 株 | 5 |
| 39 | 栽植灌木 | 1、灌木种类：紫薇 2、地径：8-10cm，全冠、树形饱满优美 3、养护期：半年 4、含草绳绕干 | 株 | 5 |
| 40 | 栽植灌木 | 1、灌木种类：樱花 2、地径：12-14cm，全冠、树形饱满优美 3、养护期：半年 4、含草绳绕干 | 株 | 5 |
| 41 | 栽植灌木 | 1、灌木种类：樱花 2、地径：14-16cm，全冠、树形饱满优美 3、养护期：半年 4、含草绳绕干 | 株 | 5 |
| 42 | 栽植灌木 | 1、灌木种类：金桂 2、冠幅：201-250cm，树形饱满呈球形，不脱脚 3、养护期：半年 | 株 | 5 |
| 43 | 栽植灌木 | 1、灌木种类：银桂 2、冠幅：201-250cm，树形饱满呈球形，不脱脚 3、养护期：半年 | 株 | 5 |
| 44 | 栽植灌木 | 1、灌木种类：红枫2、地径：8-10cm，全冠、树形饱满优美3、养护期：半年 | 株 | 5 |
| 45 | 栽植灌木 | 1、灌木种类：红叶李2、地径：8-10cm，全冠、树形饱满优美3、养护期：半年 | 株 | 5 |
| 46 | 栽植灌木 | 1、灌木种类：垂丝海棠2、地径：8-10cm，全冠、树形饱满优美3、养护期：半年 | 株 | 5 |
| 47 | 栽植灌木 | 1、灌木种类：铁树2、径高50-603、养护期：半年 | 株 | 5 |
| 48 | 栽植灌木 | 1、灌木种类：大叶黄杨球2、冠幅：101-120，球形饱满，不脱脚3、养护期：半年 | 株 | 5 |
| 49 | 栽植灌木 | 1、灌木种类：海桐球2、冠幅：121-150，球形饱满，不脱脚3、养护期：半年 | 株 | 5 |
| 50 | 栽植灌木 | 1、灌木种类：红叶石楠球2、冠幅：121-150，球形饱满，不脱脚3、养护期：半年 | 株 | 5 |
| 51 | 栽植灌木 | 1、灌木种类：红花继木球2、冠幅：121-150，球形饱满，不脱脚3、养护期：半年 | 株 | 5 |
| 52 | 栽植灌木 | 1、灌木种类：无刺枸骨球2、冠幅：101-120，球形饱满，不脱脚3、养护期：半年 | 株 | 5 |
| 53 | 栽植灌木 | 1、灌木种类：金森女贞球2、冠幅：121-150，球形饱满，不脱脚3、养护期：半年 | 株 | 5 |
| 54 | 栽植绿篱 | 1、灌木种类：法冬2、高度：151-2003、养护期：半年 | 株 | 500 |
| 55 | 栽植色带 | 1、苗木种类：茶梅2、密度：49株/m23、3、高度30-40cm 4、冠幅20-25cm养护期：半年 | m2 | 255 |
| 56 | 栽植色带 | 1、苗木种类：八角金盘2、密度：49株/m2 3、高度50-60cm 4、冠幅30-35cm养护期：半年 | m2 | 400 |
| 57 | 栽植色带 | 1、苗木种类：金边黄杨2、密度：49株/m2 3、高度50-60cm 4、冠幅30-35cm养护期：半年 | m2 | 400 |
| 58 | 栽植色带 | 1、苗木种类：红花继木2、密度：49株/m2 3、高度50-60cm 4、冠幅30-35cm养护期：半年 | m2 | 250 |
| 59 | 栽植色带 | 1、苗木种类：毛鹃2、密度：49株/m2 3、高度40-50 4、冠幅20-25养护期：半年 | m2 | 250 |
| 60 | 栽植色带 | 1、苗木种类：海桐2、密度：49株/m2 3、高度50-60cm 4、冠幅30-35cm养护期：半年 | m2 | 250 |
| 61 | 栽植色带 | 1、苗木种类：南天竹2、密度：49株/m2 3、高度35-45cm 4、冠幅30-35cm养护期：半年 | m2 | 250 |
| 62 | 栽植色带 | 1、苗木种类：红叶石楠2、密度：49株/m2 3、高度50-60cm 4、冠幅30-35cm养护期：半年 | m2 | 1000 |
| 63 | 栽植色带 | 1、苗木种类：金森女贞2、密度：49株/m2 3、高度50-60cm 4、冠幅30-35cm养护期：半年 | m2 | 500 |
| 64 | 栽植色带 | 1、苗木种类：黄馨2、密度：49株/m2 3、高度60-70cm 4、冠幅30-35cm养护期：半年 | m2 | 250 |
| 65 | 栽植色带 | 1、种类：红花继木A2、规格：高度45-50cm，冠径25-30cm，36株/m2（毛球苗）3、养护:三级半年 | m2 | 100 |
| 66 | 栽植色带 | 1、种类：毛鹃A2、规格：高度45-50cm，冠径25-30cm，36株/m2（毛球苗）3、养护:三级半年 | m2 | 100 |
| 67 | 栽植色带 | 1、种类：红叶石楠A2、规格：高度45-50cm，冠径25-30cm，36株/m2（毛球苗）3、养护:三级半年 | m2 | 100 |
| 68 | 栽植色带 | 1、种类：金边黄杨A2、规格：高度45-50cm，冠径25-30cm，36株/m2（毛球苗）3、养护:三级半年 | m2 | 100 |
| 69 | 栽植色带 | 1、种类：金森女贞A2、规格：高度45-50cm，冠径25-30cm，36株/m2（毛球苗）3、养护:三级半年 | m2 | 100 |
| 70 | 栽植花卉 | 1、花卉种类：草花2、密度：100株/m2，一年5季3、养护期：自种植之日至下一季更换 | m2 | 1300 |
| 71 | 铺种草皮 | 1、草皮种类：麦冬2、满铺3、养护期：半年 | m2 | 2500 |
| 72 | 铺种草皮 | 1、草皮种类：金边阔叶麦冬2、满铺3、养护期：半年 | ㎡ | 1560 |
| 73 | 铺种草皮 | 1、百慕大+黑麦草混播2、满铺3、养护期：半年 | m2 | 11000 |
| 74 | 撒播草籽 | 1、种类：矮生百慕大草籽+秋季追播黑麦草2、养护:半年 | ㎡ | 14500 |
| 75 | 撒播草籽 | 1：草坪区域秋季追播黑麦草籽，20克/m2 （每年一次） 2、成活率100% | ㎡ | 100000 |
| 76 | 栽植色带 | 1、种类：常绿鸢尾2、规格：高度45-50cm，冠径25-30cm，49株/m23、养护:三级半年 | m2 | 50 |
| 77 | 黄沙垫层 | 草皮：铺30mm厚细砂 | m3 | 50 |
| 78 | 整理绿化用地 | 场地内土方平整、细耙、垃圾清理等 | m2 | 1000 |
| 79 | 回填方 | 场地内土质不满足种植要求进行挖除后，外进种植土回填，含土源费 | m3 | 150 |
| 80 | 东北草炭土 | 1、品种：东北泥炭土或草炭土2、具体使用量：根据甲方要求，按实结算 | m3 | 50 |
| 81 | 余方弃置 | 1、场地内废料外运、 处置等2、自行考虑运距 | m3 | 150 |
| 82 | 树木支撑架 | 1、支撑类型、材质：扁担撑2、支撑材料规格：直径6cm去皮杉木，长1.6m以内，外刷无色桐油3、适用树种：胸径（干径）≤10cm的小乔木（花灌木） | 株 | 25 |
| 83 | 树木支撑架 | 1、支撑类型、材质：井字四角撑2、支撑材料规格：直径8cm去皮杉木，长2.0米以内，外刷无色桐油3、适用树种：10＜胸径≤20cm的乔灌木 | 株 | 50 |
| 84 | 树木支撑架 | 1、支撑类型、材质：井字四角撑、金属支撑2、支撑材料规格：内径48MM的镀锌钢管,壁厚2mm，长2.5米以内3、适用树种：20＜胸径≤25cm的乔木 | 株 | 25 |
| 85 | 花境 | 春天：大花飞燕草、羽扇豆、金鱼草、鲁冰花、大花落斗、天竺葵、万寿菊、黄金菊、石竹、大花滨菊、福禄考、矾根、美女樱 夏天：虎尾草、风铃草、飞燕草、金鱼草、鲁冰花、鼠尾草、虞美人、二月兰、矢车菊、香雪球 秋天：细叶芒、重金属柳枝稷、紫花翠芦莉、金叶石菖蒲、紫叶千鸟花、无尽夏、佛甲草、艾弗里斯特苔草、大吴风草、金叶满天星、荷兰菊、矮生马鞭草、过路黄、毛地黄钓钟柳 冬天：花叶香桃木、花叶栀子花、黄金枸骨、金冠女贞、火焰卫矛、南天竹、彩虹石竹、欧石竹、金线苔草、紫娇花 养护期2年 | ㎡ | 300 |
| 86 | 摆花 | 1、名称：花境 2、要求：其中一二年生草本花卉占30%。局部搭配木本植物，主要植物有:丰花月季、八仙花、花叶玉簪、黄棣棠、金鸡菊、黄金菊、松果菊、黑心菊、美丽月见草、鼠尾草、美女樱、忍冬、兰花三七、花叶络石、花叶蔓长春、麦冬、金钟花、大吴风草、麦冬混播石蒜、二月兰混播紫茉莉、细叶芒、地被石竹等，结合景观特色体现花卉主题，由专业厂家深化设计，满足甲方要求。含2年养护 | m2 | 100 |

2、迁移

绿化迁移清单如下表。

因场地条件产生的二次搬运以及迁移苗木所需的周边的草皮、色块清理费用包含在最终报价中，甲方不再支付任何费用。

运距综合考虑。

| 序号 | 清单名称 | 清单特征 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 常绿乔木 |  |  |  |  |
| 1 | 常绿乔木A类 | 1、胸径：5cm以下 2、养护期：一年 3、含草绳绕干 | 4 | 棵 | 造型五针松、造型罗汉松、女贞、广玉兰 |
| 2 | 常绿乔木B类 | 1、胸径：5cm以下 2、养护期：一年 3、含草绳绕干 | 4 | 棵 | 除A、C类苗木以外的所有品种 |
| 3 | 常绿乔木C类 | 1、胸径：5cm以下 2、养护期：一年 3、含草绳绕干 | 4 | 棵 | 香樟 |
| 4 | 常绿乔木A类 | 1、胸径：5-7cm 2、养护期：一年 3、含草绳绕干 | 4 | 棵 | 造型五针松、造型罗汉松、女贞、广玉兰 |
| 5 | 常绿乔木B类 | 1、胸径：5-7cm 2、养护期：一年 3、含草绳绕干 | 4 | 棵 | 除A、C类苗木以外的所有品种 |
| 6 | 常绿乔木C类 | 1、胸径：5-7cm 2、养护期：一年 3、含草绳绕干 | 4 | 棵 | 香樟 |
| 7 | 常绿乔木A类 | 1、胸径：7.1-9cm 2、养护期：一年 3、含草绳绕干 | 4 | 棵 | 造型五针松、造型罗汉松、女贞、广玉兰 |
| 8 | 常绿乔木B类 | 1、胸径：7.1-9cm 2、养护期：一年 3、含草绳绕干 | 4 | 棵 | 除A、C类苗木以外的所有品种 |
| 9 | 常绿乔木C类 | 1、胸径：7.1-9cm 2、养护期：一年 3、含草绳绕干 | 4 | 棵 | 香樟 |
| 10 | 常绿乔木A类 | 1、胸径：9.1-11cm 2、养护期：一年 3、含草绳绕干 | 4 | 棵 | 造型五针松、造型罗汉松、女贞、广玉兰 |
| 11 | 常绿乔木B类 | 1、胸径：9.1-11cm 2、养护期：一年 3、含草绳绕干 | 4 | 棵 | 除A、C类苗木以外的所有品种 |
| 12 | 常绿乔木C类 | 1、胸径：9.1-11cm 2、养护期：一年 3、含草绳绕干 | 4 | 棵 | 香樟 |
| 13 | 常绿乔木A类 | 1、胸径：11.1-13cm 2、养护期：一年 3、含草绳绕干 | 4 | 棵 | 造型五针松、造型罗汉松、女贞、广玉兰 |
| 14 | 常绿乔木B类 | 1、胸径：11.1-13cm 2、养护期：一年 3、含草绳绕干 | 4 | 棵 | 除A、C类苗木以外的所有品种 |
| 15 | 常绿乔木C类 | 1、胸径：11.1-13cm 2、养护期：一年 3、含草绳绕干 | 4 | 棵 | 香樟 |
| 16 | 常绿乔木A类 | 1、胸径：13.1-15cm 2、养护期：一年 3、含草绳绕干 | 4 | 棵 | 造型五针松、造型罗汉松、女贞、广玉兰 |
| 17 | 常绿乔木B类 | 1、胸径：13.1-15cm 2、养护期：一年 3、含草绳绕干 | 4 | 棵 | 除A、C类苗木以外的所有品种 |
| 18 | 常绿乔木C类 | 1、胸径：13.1-15cm 2、养护期：一年 3、含草绳绕干 | 4 | 棵 | 香樟 |
| 19 | 常绿乔木A类 | 1、胸径：15.1-17cm 2、养护期：一年 3、含草绳绕干 | 4 | 棵 | 造型五针松、造型罗汉松、女贞、广玉兰 |
| 20 | 常绿乔木B类 | 1、胸径：15.1-17cm 2、养护期：一年 3、含草绳绕干 | 3 | 棵 | 除A、C类苗木以外的所有品种 |
| 21 | 常绿乔木C类 | 1、胸径：15.1-17cm 2、养护期：一年 3、含草绳绕干 | 3 | 棵 | 香樟 |
| 22 | 常绿乔木A类 | 1、胸径：17.1-19cm 2、养护期：一年 3、含草绳绕干 | 3 | 棵 | 造型五针松、造型罗汉松、女贞、广玉兰 |
| 23 | 常绿乔木B类 | 1、胸径：17.1-19cm 2、养护期：一年 3、含草绳绕干 | 3 | 棵 | 除A、C类苗木以外的所有品种 |
| 24 | 常绿乔木C类 | 1、胸径：17.1-19cm 2、养护期：一年 3、含草绳绕干 | 3 | 棵 | 香樟 |
| 25 | 常绿乔木A类 | 1、胸径：19.1-21cm 2、养护期：一年 3、含草绳绕干 | 3 | 棵 | 造型五针松、造型罗汉松、女贞、广玉兰 |
| 26 | 常绿乔木B类 | 1、胸径：19.1-21cm 2、养护期：一年 3、含草绳绕干 | 3 | 棵 | 除A、C类苗木以外的所有品种 |
| 27 | 常绿乔木C类 | 1、胸径：19.1-21cm 2、养护期：一年 3、含草绳绕干 | 3 | 棵 | 香樟 |
| 28 | 常绿乔木A类 | 1、胸径：21.1-23cm 2、养护期：一年 3、含草绳绕干 | 3 | 棵 | 造型五针松、造型罗汉松、女贞、广玉兰 |
| 29 | 常绿乔木B类 | 1、胸径：21.1-23cm 2、养护期：一年 3、含草绳绕干 | 3 | 棵 | 除A、C类苗木以外的所有品种 |
| 30 | 常绿乔木C类 | 1、胸径：21.1-23cm 2、养护期：一年 3、含草绳绕干 | 3 | 棵 | 香樟 |
| 31 | 常绿乔木A类 | 1、胸径：23.1-25cm 2、养护期：一年 3、含草绳绕干 | 2 | 棵 | 造型五针松、造型罗汉松、女贞、广玉兰 |
| 32 | 常绿乔木B类 | 1、胸径：23.1-25cm 2、养护期：一年 3、含草绳绕干 | 2 | 棵 | 除A、C类苗木以外的所有品种 |
| 33 | 常绿乔木C类 | 1、胸径：23.1-25cm 2、养护期：一年 3、含草绳绕干 | 2 | 棵 | 香樟 |
| 34 | 常绿乔木A类 | 1、胸径：25.1-27cm 2、养护期：一年 3、含草绳绕干 | 2 | 棵 | 造型五针松、造型罗汉松、女贞、广玉兰 |
| 35 | 常绿乔木B类 | 1、胸径：25.1-27cm 2、养护期：一年 3、含草绳绕干 | 2 | 棵 | 除A、C类苗木以外的所有品种 |
| 36 | 常绿乔木C类 | 1、胸径：25.1-27cm 2、养护期：一年 3、含草绳绕干 | 2 | 棵 | 香樟 |
| 37 | 常绿乔木A类 | 1、胸径：27.1-30cm 2、养护期：一年 3、含草绳绕干 | 2 | 棵 | 造型五针松、造型罗汉松、女贞、广玉兰 |
| 38 | 常绿乔木B类 | 1、胸径：27.1-30cm 2、养护期：一年 3、含草绳绕干 | 2 | 棵 | 除A、C类苗木以外的所有品种 |
| 39 | 常绿乔木C类 | 1、胸径：27.1-30cm 2、养护期：一年 3、含草绳绕干 | 2 | 棵 | 香樟 |
| 40 | 常绿乔木A类 | 1、胸径：30.1-32cm 2、养护期：一年 3、含草绳绕干 | 2 | 棵 | 造型五针松、造型罗汉松、女贞、广玉兰 |
| 41 | 常绿乔木B类 | 1、胸径：30.1-32cm 2、养护期：一年 3、含草绳绕干 | 2 | 棵 | 除A、C类苗木以外的所有品种 |
| 42 | 常绿乔木C类 | 1、胸径：30.1-32cm 2、养护期：一年 3、含草绳绕干 | 2 | 棵 | 香樟 |
| 43 | 常绿乔木A类 | 1、胸径：32.1-35cm 2、养护期：一年 3、含草绳绕干 | 2 | 棵 | 造型五针松、造型罗汉松、女贞、广玉兰 |
| 44 | 常绿乔木B类 | 1、胸径：32.1-35cm 2、养护期：一年 3、含草绳绕干 | 2 | 棵 | 除A、C类苗木以外的所有品种 |
| 45 | 常绿乔木C类 | 1、胸径：32.1-35cm 2、养护期：一年 3、含草绳绕干 | 2 | 棵 | 香樟 |
| 46 | 常绿乔木A类 | 1、胸径：35.1-37cm 2、养护期：一年 3、含草绳绕干 | 2 | 棵 | 造型五针松、造型罗汉松、女贞、广玉兰 |
| 47 | 常绿乔木B类 | 1、胸径：35.1-37cm 2、养护期：一年 3、含草绳绕干 | 2 | 棵 | 除A、C类苗木以外的所有品种 |
| 48 | 常绿乔木C类 | 1、胸径：35.1-37cm 2、养护期：一年 3、含草绳绕干 | 2 | 棵 | 香樟 |
| 49 | 常绿乔木A类 | 1、胸径：37.1-40cm 2、养护期：一年 3、含草绳绕干 | 2 | 棵 | 造型五针松、造型罗汉松、女贞、广玉兰 |
| 50 | 常绿乔木B类 | 1、胸径：37.1-40cm 2、养护期：一年 3、含草绳绕干 | 2 | 棵 | 除A、C类苗木以外的所有品种 |
| 51 | 常绿乔木C类 | 1、胸径：37.1-40cm 2、养护期：一年 3、含草绳绕干 | 2 | 棵 | 香樟 |
| 52 | 常绿乔木A类 | 1、胸径：40.1-45cm 2、养护期：一年 3、含草绳绕干 | 2 | 棵 | 造型五针松、造型罗汉松、女贞、广玉兰 |
| 53 | 常绿乔木B类 | 1、胸径：40.1-45cm 2、养护期：一年 3、含草绳绕干 | 2 | 棵 | 除A、C类苗木以外的所有品种 |
| 54 | 常绿乔木C类 | 1、胸径：40.1-45cm 2、养护期：一年 3、含草绳绕干 | 2 | 棵 | 香樟 |
| 55 | 常绿乔木A类 | 1、胸径：45.1-50cm 2、养护期：一年 3、含草绳绕干 | 2 | 棵 | 造型五针松、造型罗汉松、女贞、广玉兰 |
| 56 | 常绿乔木B类 | 1、胸径：45.1-50cm 2、养护期：一年 3、含草绳绕干 | 2 | 棵 | 除A、C类苗木以外的所有品种 |
| 57 | 常绿乔木C类 | 1、胸径：45.1-50cm 2、养护期：一年 3、含草绳绕干 | 2 | 棵 | 香樟 |
| 58 | 常绿乔木A类 | 1、胸径：50-55cm 2、养护期：一年 4、含草绳绕干 | 2 | 棵 | 造型五针松、造型罗汉松、女贞、广玉兰 |
| 59 | 常绿乔木B类 | 1、胸径：50-55cm 2、养护期：一年 4、含草绳绕干 | 2 | 棵 | 除A、C类苗木以外的所有品种 |
| 60 | 常绿乔木C类 | 1、胸径：50-55cm 2、养护期：一年 4、含草绳绕干 | 2 | 棵 | 香樟 |
| 二 | 落叶乔木 |  |  |  |  |
| 1 | 落叶乔木A类 | 1、胸径：5cm以下 2、养护期：一年 3、含草绳绕干 | 2 | 棵 | 造型小叶女贞、造型继木桩、造型榆树桩、榉树、七叶树 |
| 2 | 落叶乔木B类 | 1、胸径：5cm以下 2、养护期：一年 3、含草绳绕干 | 2 | 棵 | 除A、C类苗木以外的所有品种 |
| 3 | 落叶乔木C类 | 1、胸径：5cm以下 2、养护期：一年 3、含草绳绕干 | 2 | 棵 | 垂柳、法桐、水杉、中山杉、落羽杉、柳杉、意杨、槐树 |
| 4 | 落叶乔木A类 | 1、胸径：5-7cm 2、养护期：一年 3、含草绳绕干 | 2 | 棵 | 造型小叶女贞、造型继木桩、造型榆树桩、榉树、七叶树 |
| 5 | 落叶乔木B类 | 1、胸径：5-7cm 2、养护期：一年 3、含草绳绕干 | 2 | 棵 | 除A、C类苗木以外的所有品种 |
| 6 | 落叶乔木C类 | 1、胸径：5-7cm 2、养护期：一年 3、含草绳绕干 | 2 | 棵 | 垂柳、法桐、水杉、中山杉、落羽杉、柳杉、意杨、槐树 |
| 7 | 落叶乔木A类 | 1、胸径：7.1-9cm 2、养护期：一年 3、含草绳绕干 | 2 | 棵 | 造型小叶女贞、造型继木桩、造型榆树桩、榉树、七叶树 |
| 8 | 落叶乔木B类 | 1、胸径：7.1-9cm 2、养护期：一年 3、含草绳绕干 | 2 | 棵 | 除A、C类苗木以外的所有品种 |
| 9 | 落叶乔木C类 | 1、胸径：7.1-9cm 2、养护期：一年 3、含草绳绕干 | 2 | 棵 | 垂柳、法桐、水杉、中山杉、落羽杉、柳杉、意杨、槐树 |
| 10 | 落叶乔木A类 | 1、胸径：9.1-11cm 2、养护期：一年 3、含草绳绕干 | 2 | 棵 | 造型小叶女贞、造型继木桩、造型榆树桩、榉树、七叶树 |
| 11 | 落叶乔木B类 | 1、胸径：9.1-11cm 2、养护期：一年 3、含草绳绕干 | 2 | 棵 | 除A、C类苗木以外的所有品种 |
| 12 | 落叶乔木C类 | 1、胸径：9.1-11cm 2、养护期：一年 3、含草绳绕干 | 2 | 棵 | 垂柳、法桐、水杉、中山杉、落羽杉、柳杉、意杨、槐树 |
| 13 | 落叶乔木A类 | 1、胸径：11.1-13cm 2、养护期：一年 3、含草绳绕干 | 2 | 棵 | 造型小叶女贞、造型继木桩、造型榆树桩、榉树、七叶树 |
| 14 | 落叶乔木B类 | 1、胸径：11.1-13cm 2、养护期：一年 3、含草绳绕干 | 2 | 棵 | 除A、C类苗木以外的所有品种 |
| 15 | 落叶乔木C类 | 1、胸径：11.1-13cm 2、养护期：一年 3、含草绳绕干 | 2 | 棵 | 垂柳、法桐、水杉、中山杉、落羽杉、柳杉、意杨、槐树 |
| 16 | 落叶乔木A类 | 1、胸径：13.1-15cm 2、养护期：一年 3、含草绳绕干 | 2 | 棵 | 造型小叶女贞、造型继木桩、造型榆树桩、榉树、七叶树 |
| 17 | 落叶乔木B类 | 1、胸径：13.1-15cm 2、养护期：一年 3、含草绳绕干 | 2 | 棵 | 除A、C类苗木以外的所有品种 |
| 18 | 落叶乔木C类 | 1、胸径：13.1-15cm 2、养护期：一年 3、含草绳绕干 | 2 | 棵 | 垂柳、法桐、水杉、中山杉、落羽杉、柳杉、意杨、槐树 |
| 19 | 落叶乔木A类 | 1、胸径：15.1-17cm 2、养护期：一年 3、含草绳绕干 | 2 | 棵 | 造型小叶女贞、造型继木桩、造型榆树桩、榉树、七叶树 |
| 20 | 落叶乔木B类 | 1、胸径：15.1-17cm 2、养护期：一年 3、含草绳绕干 | 2 | 棵 | 除A、C类苗木以外的所有品种 |
| 21 | 落叶乔木C类 | 1、胸径：15.1-17cm 2、养护期：一年 3、含草绳绕干 | 2 | 棵 | 垂柳、法桐、水杉、中山杉、落羽杉、柳杉、意杨、槐树 |
| 22 | 落叶乔木A类 | 1、胸径：17.1-19cm 2、养护期：一年 3、含草绳绕干 | 2 | 棵 | 造型小叶女贞、造型继木桩、造型榆树桩、榉树、七叶树 |
| 23 | 落叶乔木B类 | 1、胸径：17.1-19cm 2、养护期：一年 3、含草绳绕干 | 2 | 棵 | 除A、C类苗木以外的所有品种 |
| 24 | 落叶乔木C类 | 1、胸径：17.1-19cm 2、养护期：一年 3、含草绳绕干 | 2 | 棵 | 垂柳、法桐、水杉、中山杉、落羽杉、柳杉、意杨、槐树 |
| 25 | 落叶乔木A类 | 1、胸径：19.1-21cm 2、养护期：一年 3、含草绳绕干 | 2 | 棵 | 造型小叶女贞、造型继木桩、造型榆树桩、榉树、七叶树 |
| 26 | 落叶乔木B类 | 1、胸径：19.1-21cm 2、养护期：一年 3、含草绳绕干 | 2 | 棵 | 除A、C类苗木以外的所有品种 |
| 27 | 落叶乔木C类 | 1、胸径：19.1-21cm 2、养护期：一年 3、含草绳绕干 | 2 | 棵 | 垂柳、法桐、水杉、中山杉、落羽杉、柳杉、意杨、槐树 |
| 28 | 落叶乔木A类 | 1、胸径：21.1-23cm 2、养护期：一年 3、含草绳绕干 | 2 | 棵 | 造型小叶女贞、造型继木桩、造型榆树桩、榉树、七叶树 |
| 29 | 落叶乔木B类 | 1、胸径：21.1-23cm 2、养护期：一年 3、含草绳绕干 | 2 | 棵 | 除A、C类苗木以外的所有品种 |
| 30 | 落叶乔木C类 | 1、胸径：21.1-23cm 2、养护期：一年 3、含草绳绕干 | 2 | 棵 | 垂柳、法桐、水杉、中山杉、落羽杉、柳杉、意杨、槐树 |
| 31 | 落叶乔木A类 | 1、胸径：23.1-25cm 2、养护期：一年 3、含草绳绕干 | 2 | 棵 | 造型小叶女贞、造型继木桩、造型榆树桩、榉树、七叶树 |
| 32 | 落叶乔木B类 | 1、胸径：23.1-25cm 2、养护期：一年 3、含草绳绕干 | 2 | 棵 | 除A、C类苗木以外的所有品种 |
| 33 | 落叶乔木C类 | 1、胸径：23.1-25cm 2、养护期：一年 3、含草绳绕干 | 2 | 棵 | 垂柳、法桐、水杉、中山杉、落羽杉、柳杉、意杨、槐树 |
| 34 | 落叶乔木A类 | 1、胸径：25.1-27cm 2、养护期：一年 3、含草绳绕干 | 2 | 棵 | 造型小叶女贞、造型继木桩、造型榆树桩、榉树、七叶树 |
| 35 | 落叶乔木B类 | 1、胸径：25.1-27cm 2、养护期：一年 3、含草绳绕干 | 2 | 棵 | 除A、C类苗木以外的所有品种 |
| 36 | 落叶乔木C类 | 1、胸径：25.1-27cm 2、养护期：一年 3、含草绳绕干 | 2 | 棵 | 垂柳、法桐、水杉、中山杉、落羽杉、柳杉、意杨、槐树 |
| 37 | 落叶乔木A类 | 1、胸径：27.1-30cm 2、养护期：一年 3、含草绳绕干 | 2 | 棵 | 造型小叶女贞、造型继木桩、造型榆树桩、榉树、七叶树 |
| 38 | 落叶乔木B类 | 1、胸径：27.1-30cm 2、养护期：一年 3、含草绳绕干 | 2 | 棵 | 除A、C类苗木以外的所有品种 |
| 39 | 落叶乔木C类 | 1、胸径：27.1-30cm 2、养护期：一年 3、含草绳绕干 | 2 | 棵 | 垂柳、法桐、水杉、中山杉、落羽杉、柳杉、意杨、槐树 |
| 40 | 落叶乔木A类 | 1、胸径：30.1-32cm 2、养护期：一年 3、含草绳绕干 | 2 | 棵 | 造型小叶女贞、造型继木桩、造型榆树桩、榉树、七叶树 |
| 41 | 落叶乔木B类 | 1、胸径：30.1-32cm 2、养护期：一年 3、含草绳绕干 | 2 | 棵 | 除A、C类苗木以外的所有品种 |
| 42 | 落叶乔木C类 | 1、胸径：30.1-32cm 2、养护期：一年 3、含草绳绕干 | 2 | 棵 | 垂柳、法桐、水杉、中山杉、落羽杉、柳杉、意杨、槐树 |
| 43 | 落叶乔木A类 | 1、胸径：32.1-35cm 2、养护期：一年 3、含草绳绕干 | 2 | 棵 | 造型小叶女贞、造型继木桩、造型榆树桩、榉树、七叶树 |
| 44 | 落叶乔木B类 | 1、胸径：32.1-35cm 2、养护期：一年 3、含草绳绕干 | 2 | 棵 | 除A、C类苗木以外的所有品种 |
| 45 | 落叶乔木C类 | 1、胸径：32.1-35cm 2、养护期：一年 3、含草绳绕干 | 2 | 棵 | 垂柳、法桐、水杉、中山杉、落羽杉、柳杉、意杨、槐树 |
| 46 | 落叶乔木A类 | 1、胸径：35.1-37cm 2、养护期：一年 3、含草绳绕干 | 2 | 棵 | 造型小叶女贞、造型继木桩、造型榆树桩、榉树、七叶树 |
| 47 | 落叶乔木B类 | 1、胸径：35.1-37cm 2、养护期：一年 3、含草绳绕干 | 2 | 棵 | 除A、C类苗木以外的所有品种 |
| 48 | 落叶乔木C类 | 1、胸径：35.1-37cm 2、养护期：一年 3、含草绳绕干 | 2 | 棵 | 垂柳、法桐、水杉、中山杉、落羽杉、柳杉、意杨、槐树 |
| 49 | 落叶乔木A类 | 1、胸径：37.1-40cm 2、养护期：一年 3、含草绳绕干 | 2 | 棵 | 造型小叶女贞、造型继木桩、造型榆树桩、榉树、七叶树 |
| 50 | 落叶乔木B类 | 1、胸径：37.1-40cm 2、养护期：一年 3、含草绳绕干 | 2 | 棵 | 除A、C类苗木以外的所有品种 |
| 51 | 落叶乔木C类 | 1、胸径：37.1-40cm 2、养护期：一年 3、含草绳绕干 | 2 | 棵 | 垂柳、法桐、水杉、中山杉、落羽杉、柳杉、意杨、槐树 |
| 52 | 落叶乔木A类 | 1、胸径：40.1-45cm 2、养护期：一年 3、含草绳绕干 | 2 | 棵 | 造型小叶女贞、造型继木桩、造型榆树桩、榉树、七叶树 |
| 53 | 落叶乔木B类 | 1、胸径：40.1-45cm 2、养护期：一年 3、含草绳绕干 | 2 | 棵 | 除A、C类苗木以外的所有品种 |
| 54 | 落叶乔木C类 | 1、胸径：40.1-45cm 2、养护期：一年 3、含草绳绕干 | 2 | 棵 | 垂柳、法桐、水杉、中山杉、落羽杉、柳杉、意杨、槐树 |
| 55 | 落叶乔木A类 | 1、胸径：45.1-50cm 2、养护期：一年 3、含草绳绕干 | 2 | 棵 | 造型小叶女贞、造型继木桩、造型榆树桩、榉树、七叶树 |
| 56 | 落叶乔木B类 | 1、胸径：45.1-50cm 2、养护期：一年 3、含草绳绕干 | 2 | 棵 | 除A、C类苗木以外的所有品种 |
| 57 | 落叶乔木C类 | 1、胸径：45.1-50cm 2、养护期：一年 3、含草绳绕干 | 2 | 棵 | 垂柳、法桐、水杉、中山杉、落羽杉、柳杉、意杨、槐树 |
| 58 | 落叶乔木A类 | 1、胸径：50-55cm 2、养护期：一年 4、含草绳绕干 | 2 | 棵 | 造型小叶女贞、造型继木桩、造型榆树桩、榉树、七叶树 |
| 59 | 落叶乔木B类 | 1、胸径：50-55cm 2、养护期：一年 4、含草绳绕干 | 2 | 棵 | 除A、C类苗木以外的所有品种 |
| 60 | 落叶乔木C类 | 1、胸径：50-55cm 2、养护期：一年 4、含草绳绕干 | 2 | 棵 | 垂柳、法桐、水杉、中山杉、落羽杉、柳杉、意杨、槐树 |
| 三 | 花灌木 |  |  |  |  |
| 1 | 主杆型花灌木 | 1、干径：4cm 以下 2、养护期：一年 3、含草绳绕干 | 2 | 棵 |  |
| 2 | 主杆型花灌木 | 1、干径：4.1-6cm 2、养护期：一年 3、含草绳绕干 | 2 | 棵 |  |
| 3 | 主杆型花灌木 | 1、干径：6.1-8cm 2、养护期：一年 3、含草绳绕干 | 2 | 棵 |  |
| 4 | 主杆型花灌木 | 1、干径：8.1-10cm 2、养护期：一年 3、含草绳绕干 | 2 | 棵 |  |
| 5 | 主杆型花灌木 | 1、干径：10.1-12cm 2、养护期：一年 3、含草绳绕干 | 2 | 棵 |  |
| 6 | 主杆型花灌木 | 1、干径：12.1-15cm 2、养护期：一年 3、含草绳绕干 | 2 | 棵 |  |
| 7 | 主杆型花灌木 | 1、干径：15.1-18cm 2、养护期：一年 3、含草绳绕干 | 2 | 棵 |  |
| 8 | 主杆型花灌木 | 1、干径：18.1-20cm 2、养护期：一年 3、含草绳绕干 | 2 | 棵 |  |
| 9 | 球型花灌木 | 1、蓬径：100cm以下 2、养护期：一年 | 2 | 棵 |  |
| 10 | 球型花灌木 | 1、蓬径：100-150cm 2、养护期：一年 | 2 | 棵 |  |
| 11 | 球型花灌木 | 1、蓬径：151-200cm 2、养护期：一年 | 2 | 棵 |  |
| 12 | 球型花灌木 | 1、蓬径：201-250cm 2、养护期：一年 | 2 | 棵 |  |
| 13 | 球型花灌木 | 1、蓬径：251-300cm 2、养护期：一年 | 2 | 棵 |  |
| 14 | 球型花灌木 | 1、蓬径：301-350cm 2、养护期：一年 | 2 | 棵 |  |
| 15 | 球型花灌木 | 1、蓬径：351-400cm 2、养护期：一年 | 2 | 棵 |  |
| 16 | 球型花灌木 | 1、蓬径：401cm以上 2、养护期：一年 | 2 | 棵 |  |
| 17 | 球类 | 1、蓬径：100cm以下 2、养护期：一年 | 2 | 棵 |  |
| 18 | 球类 | 1、蓬径：100-150cm 2、养护期：一年 | 2 | 棵 |  |
| 19 | 球类 | 1、蓬径：151-200cm 2、养护期：一年 | 2 | 棵 |  |
| 20 | 球类 | 1、蓬径：201以上 2、养护期：一年 | 2 | 棵 |  |
| 四 | 移植绿篱及竹类 |  |  | 棵 |  |
| 1 | 移植绿篱 | 1、高度：100cm以下 2、养护期：一年 | 2 | 棵 |  |
| 2 | 移植绿篱 | 1、高度：100-150cm 2、养护期：一年 | 2 | 棵 |  |
| 3 | 移植绿篱 | 1、高度：151-200cm 2、养护期：一年 | 2 | 棵 |  |
| 4 | 移植绿篱 | 1、高度：200cm以上 2、养护期：一年 | 2 | 棵 |  |
| 5 | 移植竹类 | 1、干径：2cm以下 2、养护期：一年 | 2 | 棵 |  |
| 6 | 移植竹类 | 1、干径：2-4cm 2、养护期：一年 | 2 | 棵 |  |
| 7 | 移植竹类 | 1、干径：4.1-6cm 2、养护期：一年 | 2 | 棵 |  |
| 8 | 移植竹类 | 1、干径：6.1-8cm 2、养护期：一年 | 2 | 棵 |  |
| 9 | 移植竹类 | 1、干径：8.1cm以上 2、养护期：一年 | 2 | 棵 |  |
| 五 | 其他 |  |  |  |  |
| 1 | 整理绿化用地 | 迁移地树坑填平、定值地内土方平整、细耙、垃圾清理等 | 2 | 平方米 |  |
| 2 | 种植土换填 | 定植地内土质不满足种植要求进行挖除后，外进种植土回填 | 2 | 立方米 |  |
| 3 | 营养土 | 1、品种：东北泥炭土或草炭土 2、具体使用量：根据甲方要求，按实结算 | 2 | 立方米 |  |
| 4 | 余方弃置 | 1、定值场地内废料外运、处置等 2、自行考虑运距 | 2 | 立方米 |  |
| 5 | 草皮、色块清理 | 1、迁移苗木所需的周边的草皮、色块清理 2、外运并自行考虑运距 | 2 | 平方米 |  |
| 6 | 树木支撑架 | 1、支撑类型、材质：扁担撑 2、支撑材料规格：直径6cm去皮杉木，长1.6m以内，外刷无色桐油 3、适用树种：胸径（干径）≤10cm的小乔木（花灌木） | 2 | 株 |  |
| 7 | 树木支撑架 | 1、支撑类型、材质：井字四角撑 2、支撑材料规格：直径8cm去皮杉木，长2.0米以内，外刷无色桐油 3、适用树种：10＜胸径≤20cm的乔灌木 | 2 | 株 |  |
| 8 | 树木支撑架 | 1、支撑类型、材质：井字四角撑、金属支撑 2、支撑材料规格：内径48MM的镀锌钢管,壁厚2mm，长2.5米以内 3、适用树种：20＜胸径≤25cm的乔木 | 2 | 株 |  |
| 9 | 树木支撑架 | 1、支撑类型、材质：井字四角撑、金属支撑 2、支撑材料规格：内径48MM的镀锌钢管,壁厚2mm，长3.0米以内 3、适用树种：25＜胸径≤30cm的乔木 | 2 | 株 |  |
| 10 | 树木支撑架 | 1、支撑类型、材质：井字四角撑、金属支撑 2、支撑材料规格：内径48MM的镀锌钢管,壁厚2mm，长3.5米以内 3、适用树种：30＜胸径≤35cm的乔木 | 2 | 株 |  |
| 11 | 树木支撑架 | 1、支撑类型、材质：井字四角撑、金属支撑 2、支撑材料规格：内径48MM的镀锌钢管,壁厚2mm，长4.0米以内 3、适用树种：35＜胸径≤40cm的乔木 | 2 | 株 |  |
| 12 | 树木支撑架 | 1、支撑类型、材质：井字四角撑、钢管+钢索支撑 2、支撑材料规格：内径48MM的镀锌钢管,壁厚2mm，长4.0米以上。绕树钢索以双层橡皮管套保护(垂直高度4m)，钢索由双条直径为6mm的钢线扭成，89*89*900mm防腐木桩 3、适用树种：胸径＞40cm的乔木 | 2 | 株 |  |

（五）人员、设备配置要求

保洁人员数量、作业设备、设施设备最低配置要求如下，其中上牌车辆中，新能源车辆占比不低于15%。至少配备一辆不低于18吨的雾炮车。

1、西片区人员配置

| 业务 | 岗位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目管理层 | 项目经理 | 1 | 具有相关管理工作经验 |
|  | 业务主管 | 1 | 具有相关管理工作经验 |
|  | 综合管理员（兼职安全管理员） | 1 | 具有相关管理工作经验 |
| 道路清扫保洁与附属设施保洁（停车场保洁） | 驾驶员 | 15 |  |
|  | 跟车辅助工 | 2 |  |
|  | 机动人员 | 10 |  |
|  | 环卫工 | 63 |  |
|  | 垃圾收集人员 | 8 |  |
| 公厕保洁 | 保洁员 | 10 |  |
| 合计 |  | 111 |  |
| 河道保洁 | 保洁员 | 16 | 中标后承诺至少配备4名具有“中华人民共和国内河船舶船员适任证书”的人员。 |

2、西片区车辆设备配置

| 业务 | 名称 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 道路清扫保洁与附属设施保洁（停车场保洁） | 8吨洗扫车 | 2 |  |
|  | 3吨洗扫车 | 1 |  |
|  | 8吨高压清洗车 | 1 |  |
|  | 18吨雾炮车 | 1 |  |
|  | 纯电动洗扫车 | 2 |  |
|  | 电动多功能清扫机 | 1 |  |
|  | 皮卡 | 1 |  |
|  | 电动巡回保洁车 | 66 |  |
|  | 护栏清洗车 | 1 |  |
|  | 3吨压缩车 | 1 |  |
|  | 吸粪车 | 1 |  |
|  | 抗冰雪设备除雪铲、滚刷、撒布机 | 1 | 1套 |
|  | 巡查专用电动车 | 2 |  |
|  | 有害垃圾收集车 | 1 |  |
|  | 可回收物收集车 | 1 |  |
|  | 其他垃圾收集车 | 2 |  |
|  | 鼓风机 | 3 | 清理绿化带落叶 |
| 河道 | 车辆工具0.8T及以上 | 1 |  |
|  | 保洁船只 | 8 | 机动 |
|  | 吸藻泵 | 3 |  |

（六）信息化监管硬件配置

吴中区太湖街道一体化综合服务项目信息化监管硬件配置

西片区

| 序号 | 名称 | 技术参数 |
| --- | --- | --- |
|  | 监管对象：环卫作业车辆：洗扫车、洒水车 |  |
| 1 | 车载智能终端 | 接收灵敏度:优于-142Dnb 定位精度:≤15米； 速度精度: ≤0.2M/S； 定位模式:2D/3D自适应； 数据更新率:1HZ，连续更新； GPS定位时间:冷启动≤60秒、热启动≤40秒、重启时间≤11秒； 网络传输模式： 4G或5G； 接口特性：支持机械化作业车辆作业状态接入； RS232：支持4路RS232接入 需含一体机SD卡 完成与信息化监管平台对接测试；需兼容环卫信息化系统，进场时为全新； |
| 2 | 车载DVR | 操作系统：嵌入式Linux操作系统 视频压缩标准：H.264； 音频压缩标准：G.711； 分辨率：主码流：WD1/4CIF/2CIF/CIF；子码流：CIF/QCIF； 输入：4路及以上模拟，航空头接口，PAL/NTSC自适应； 无线网络：支持4G或5G； 支持1块2.5英寸SATA接口的HDD/SSD硬盘 完成与信息化监管平台对接测试； 需兼容环卫信息化系统，进场时为全新 |
| 3 | 车载防震硬盘 | 容量：1T； 类型：SSD固定硬盘； 接口：SATA 6Ｇb/s 兼容SATA 3Ｇb/s； DRAM缓存：≥512MB； 可靠性：MTBF：1500000小时； 尺寸：2.5英寸 |
| 4 | 智能终端流量 | 200M/月、2年、流量卡 |

注：（1）中标单位中标后21个自然日内须满足信息化考核条件，包括硬件设备、数据接入区城管局平台。若未在规定时间内完成设备上线工作，每延期一个自然日，按信息化考核不符要求或不正常使用认定，每发现1次扣款5000元；

（2）按照甲方要求进行信息化监管平台设备调试工作；

（3）投入本项目人员至少安排一人协调对接信息化监管平台的各项事宜，保证按照甲方的各项要求及时处理。

（七）服务质量要求

1、道路保洁质量要求

（1）道路保洁及附属设施保洁服务要求：

城市道路、背街小巷、公园广场等地域的清扫、清洗、保洁、降尘、除霾（含绿化带清拣）；保洁从墙根到墙根，负责区域内所有垃圾的清拣、收集。保洁做到“五无五净”（五无：无堆积物、无果皮纸屑、无砖瓦土石、无污泥积水、无痰涕；五净：果皮箱净、沙井沟眼净、道边石牙净、花坛绿化带净、树根周围净）。企业、居民小区等单位围墙外与道路、绿化带之间间隙保持干净整洁，无杂草、石块等垃圾。雨水边井的清掏清理。 垃圾滞留时间 一级道路：不能超过10分钟 二级道路：不能超过15分钟 三级道路：不能超过20分钟 四级道路：不能超过30分钟 道路两侧设置的果壳箱、垃圾桶内的垃圾收集转运至中转站。果壳箱清掏清洗；垃圾箱体、垃圾房、垃圾桶等垃圾收集设施的清洗。垃圾桶摆放整齐，无残缺、破损、封闭性好、外观整洁，定期清洗，保持桶体干净、无污渍，周围干净，无垃圾积存。保洁人员有责任对果皮箱做好看护工作，应无残缺、破损，封闭性好；市政道路两侧（含路灯）小广告清除非法广告当天张贴喷涂，当天清理清除；市政道路附属设施含公交站台、交通防护栏、公益广告、桥梁、人行道、车行道、路灯灯杆、电箱控制箱及其他立杆（含标志板立杆、标志板版面、信号灯立杆）等道路相关公共设施的清洗，做到周围无积尘、积水，见本色。 沿街店铺垃圾采用上门收集模式，定点、定时收集临街商户产生的生活垃圾，保证垃圾不落地，避免造成二次污染。

（2）道路保洁及附属设施保洁具体要求

道路清扫保洁主要采用“机械化+人工”配合的作业方式。在有条件的路面（含机动车道、非机动车道、人行道、背街小巷等），实行100%机械化作业+飞行保洁作业模式。对于条件不允许机械作业的路面（含机动车道、非机动车道、人行道、背街小巷等），采用人工清扫保洁作业。根据采购方指令，对区域内的白色垃圾、枯枝、落叶、石块建筑垃圾进行清理。

（3）道路保洁及附属设施保洁机械化作业总体要求

1、道路保洁及附属设施保洁机械化作业时间及频次要求：每日洒水、洗扫作业，全路段各不少于2次。7点前完成首次作业（7-9点不得作业）；交通护栏每3日进行一次全面清洗，公交站台、果壳箱每日完成一次全面清洗、擦拭；下雨等特殊天气根据采购方要求做调整；如遇特殊情况（如落叶季、上级检查等），须无条件根据采购方要求进行作业。 2、其他要求： 1.人行道每周至少冲洗一次（不得影响人行道板的正常使用及寿命）； 2.以上作业频次为最低要求作业频次，如未达到要求的作业效果，中标单位须无条件服从采购单位要求增加作业频次。 3.机驾人员要求：必须持有机动车驾驶B2类及以上驾照，无毒驾酒驾记录、无色盲弱视。 4.机械化作业方式和频次可根据气候变化或其他特殊原因经采购单位批准后方可进行适当调整。 5.城市道路环卫机械化作业应充分考虑道路交通状况，避开交通高峰时段（7:00-9:00,16:30-19:00），除采购单位要求作业时段及高峰时段外上路作业，需根据采购单位要求执行。首遍清洗（洗扫）、清扫、洒水作业务必在7：00前完成。 6.作业时应禁鸣，避免噪音扰民，车尾应有反光标志（或加贴反光膜），作业时必须开启警示灯和示宽灯，注意避让行人和车辆，严禁违章驾驶。 7.当气温≤5℃时，应暂停桥面、坡道、高架的冲洗及清洗作业；当气温≤2℃时，所有路面及附属设施冲洗及清洗作业应停止，道路清扫、保洁采用不喷水作业方式。 8.因车辆故障或正常保养不能按时作业的需提前汇报采购单位，由采购单位专职管理人员核实后再作处理。 9.积极推广精细化、标准化作业方式，全面推进快车道清洗（洗扫）、慢车道（背街小巷、自行车赛道等）机扫的作业模式，清洗（洗扫）确保地面无泥沙、无斑点、无死角、见底色，机扫确保无扬尘、无漏扫、无尘土、无杂物。 10.保持车容整洁，车体外无污物、灰垢，作业车辆标志清晰、齐全，保持良好的车容车貌和技术状况。 11.作业完毕后应将车辆上各喷洒机构归位，对车体进行清洗，清洗车身，以及扫刷、垃圾容器、吸盘、喷架等部位。 12.完毕后应检查车辆主、副机油压，以及水电、空压机运转情况，做好车辆日常维护保养工作，确保车况良好。 13.冬季作业完毕后，必须把全车各阀门打开放净水，防止冻裂阀门。 14.作业车辆扫刷需按规定要求（长度不得低于10公分）及时更换；作业时，作业车辆不得出现扫刷、吸嘴不落地、喷嘴堵塞、喷杆无法伸出等现象。 15.环卫非机动作业车辆，不得在机动车道上通行，如在未划分机动车道与非机动车道的道路上，应在道路两侧四分之一路面通行，最高时速不得超过15公里/小时，按照交通信号通行，服从交通警察及交通协管员指挥,不得逆向行驶,不得驶入高架道路。

（4）道路保洁及附属设施保洁机械化作业基本要求

机械化洗扫作业要求 1机械化清扫作业方式为利用机械控制的扫刷，保持道路机械化清洗（洗扫）、清扫效果的环卫清洁作业。 2出车前应保证车辆处于完好状态，严禁带病作业。作业前检查车况、扫刷、吸盘、油、水、警示灯等装置，确保车辆性能良好。 3作业前应检查扫刷落地高度，一般降至刷毛稍压地面为合适，吸嘴调整到无垃圾遗漏为止。洗扫车、扫路车辆沿两侧机动车道侧石平行作业。保洁时行驶速度不超过15公里/小时（副机转速不超过1800转/分）。 4洗扫车、扫路车在非特殊气候情况下，必须采取湿扫。 5保洁时注意观察路面废弃物和路面障碍情况，对洗扫车、扫路车不能清除的大件垃圾或硬物，应及时下车人工清除，确保清扫质量和设备不受损坏。 6洗扫车、扫路车驾驶员应严格按操作规程作业，作业过程中垃圾箱密闭，无垃圾扬、洒、拖挂和污水滴漏现象，防止造成二次污染。 7洗扫车、扫路车清扫完毕后应及时到指定场所排放污水、卸清垃圾并将箱内冲洗干净。 机械化洒水作业要求 1环卫机械化洒水作业方式为利用机械控制的喷嘴，对城市道路进行保持路面湿润和小环境降温，并减少路面扬尘对空气污染的环卫清洁作业。 2出车前应保证车辆处于完好状态，严禁带病作业。作业前检查车况、喷嘴、油、水、警示灯等装置，确保车辆性能良好。 3作业时控制车速不超过25公里/小时，喷水口喷水有力，不得出现断续喷水的现象。 4当气温在5～25℃时，洒水作业时利用车后下身管状喷雾架进行喷雾降尘作业，以降低、过滤路面空气中的有害微颗粒，抑制扬尘。 5当气温≥25℃时，应根据路面情况，通过调整洒水嘴的个数及油门大小来控制洒水宽度，保证全路面的降温和湿润。 6洒水作业必须按照不同季节调整作业模式，以达到降尘、控尘、除尘和夏季小环境降温的效果。 7洒水作业应覆盖道路的所有机动车道，不得漏洒，作业后路面无干燥路段和片区。 8洒水作业时应注意避让车辆及行人，不得倒车作业。 机械化冲洗作业要求 1道路保洁及附属设施保洁机械化冲洗作业方式为利用机械控制的喷嘴，对城市道路采用一定水压的水流进行冲洗的环卫清洁作业。 2出车前应保证车辆处于完好状态，严禁带病作业。作业前检查车况、喷嘴、油、水、警示灯等装置，确保车辆性能良好。 3作业时控制车速不超过10公里/小时，冲洗压力不小于300kPa，洒水量0.2—2.0L/㎡，喷水口喷水有力，不得出现断续喷水的现象。 4冲洗作业时不得漏洗，若路面较宽，应二次冲刷，不得倒车作业。 5高压清洗车、洒水车、燃油轻型清洗车遇雨天可利用雨水进行道路冲洗作业。 6冲洗作业时应注意避让车辆及行人，不得倒车作业。 机械化护栏清洗作业要求 1道路保洁及附属设施保洁机械化护栏清洗作业方式为利用机械控制的摆臂式护栏清洗装置，对城市交通护栏进行清洗作业。 2清洗作业时控制车速不超过8公里/小时，不得出现漏洗的现象。 3机械化护栏清洗作业时间： 9:00-12:00、13:00-16:00。 4机械化护栏清洗作业频次：每3日对区域内交通护栏进行一遍清洗作业。 道路机械清扫作业标准 “三清、三无、一洁” 标准; 内容. 三清; 路面请、沟底清、侧石清. 三无; 无灰沙积垢、无积存污水、无死角. 一洁; 车容车貌完好整洁. 若遇重大活动，中标单位应无条件服从采购单位对作业时间的调整。

（5）道路人工保洁作业管理要求

1保洁内容 项目范围内道路及附属设施人工作业保洁。 2保洁范围 2.1实行道路从墙根到墙根保洁，人行道（含过水沟）、小游园、广场、桥面、桥堍、人行地道、断头路无垃圾、无污迹、无积泥、无积水、无油迹，道路附属设施按照合同规定保洁。 2.2道路绿化带、人行道外侧5米范围内所有垃圾的清扫清拣（绿化修剪垃圾除外），人行道外侧10米范围内生活垃圾的清拣。 2.3道路过水沟的清扫和雨水边井腰眼的疏通。雨水边井腰眼每月至少应疏通一次，过水沟中的淤泥、积灰应每天清扫，做到雨水边井腰眼及过水沟内无淤泥，无杂物，保证排水畅通。 2.4桥面保洁及阶梯、扶手、栏杆的清洁。 2.5桥堍（含桥洞下）垃圾的清除。每座桥堍责任到人，每天检查，发现垃圾及时清除。桥堍不得有任何垃圾和杂草。 2.6人行道板、平侧石缝隙间等硬铺地面杂草、绿苔及人行道板外侧5米范围内（非绿化区域）杂草清除。 2.7道路果壳箱、垃圾桶的清洁和清理 道路果壳箱、垃圾桶内部必须放置垃圾袋，每天清理三次，上午、下午、晚上各一次。每天7：00前完成首遍清理，每天消杀两次，上、下午各一次。 箱内的垃圾不得超过投放口，不得出现满溢现象，垃圾要求袋装化处理，做到日产日清。 果壳箱体、垃圾桶体每天擦洗，保证果壳箱、垃圾桶内外表干净整洁，不得有污渍、油渍。果壳箱、垃圾桶周边不得有垃圾、污水；果壳箱如有损坏及时报修。 每周对果壳箱、垃圾桶内外部至少冲洗一次，不得有污垢、垃圾积存。 垃圾桶应无残缺、破损，封闭性好，外体干净。 及时做好果壳箱、垃圾桶及周边消杀工作，果壳箱、垃圾桶不得有明显异味。 果壳箱门、垃圾桶盖须及时关闭，无满溢现象。 2.8公交站台、公益广告牌的保洁 公交站台应、公益广告牌每天擦洗，玻璃上不得有积灰、污渍；凳椅清洁无灰尘；站台地面每周至少刷洗一次，无污迹、斑点，无烟蒂等杂物。污染严重时应立刻冲洗。公交站台、公益广告牌小广告及时清除。 2.9沿路开闭所、工具房、管理用房周边10米范围内杂草、垃圾的清除、不得种菜、无乱堆乱放。工具房、管理用房外观整洁干净，不得有乱涂乱画。内部工具摆放整齐，不得堆放杂物，不得使用违章电器。 2.10红线内及红线外20米范围内道路沿线（高度在1.8米以下）所有市政设施、建筑物、围墙、地表面乱张贴、涂写的清除。 2.11道路保洁及附属设施保洁垃圾的清运。普扫垃圾必须在7:00前完成收运。 2.12雨雪天道路排水和积雪清除。雨、雪天，保洁工人在规定时间内保洁不得擅自离开现场。下雪天应先集中清扫和铲除主干道的积雪，以保证主干道的行车安全。下雨天应及时推水，雨停后应确保路面无积水。冬季出现降温冰冻天气，提前做好撒盐等预防工作。夏季台风天气及时做好道路保洁保障。 2.13清除小广告 清理原则：清除小广告（乱涂乱贴）是将道路及人行道外侧20米范围内道路沿线（高度在1.8米以下）所有市政设施、建筑物、围墙、地表面乱张贴、涂写清除干净且尽量避免损伤清除表面为主原则,在所有清除方法都无法避免损伤表面下,需按规范技术要求对表面做相应的处理。 乱涂乱贴清理技术要求： 悬挂类（如收烟广告等）：人工或借助工具的方法将悬挂物取除。 粘贴类：手工直接撕除，若撕除不掉或留有残余物时，用喷枪、铲刀、湿抹布、风油精湿润、化学清洗剂等方法清除，不得损坏被污染物原表面，不得留下张贴痕迹。 涂画类 涂画在人行道板上：用高压水枪冲洗。若仍有痕迹，用颜色相近的涂料将之覆盖或用砂纸打磨掉。 ②涂画在小广场硬铺地或道路侧石上：花岗岩类材质的，用钢丝刷、香蕉水刷洗。若仍有痕迹，可用砂纸打磨；水泥类材质的，用高压水枪冲洗或钢丝刷加香蕉水刷洗。若仍有痕迹,用颜色相近的水泥浆覆盖。 ③涂画在果壳箱上：用清水或香蕉水擦拭。若擦拭不彻底的，用相近颜色的漆盖。 ④涂画在公交站台、公益广告牌上：用清水、香蕉水擦洗。若清洗不掉,可用丙酮、双氧水擦洗，用同色油漆或涂料刷新，无明显色差。 ⑤涂画在水泥墙或水泥桥栏杆上：用高压水枪冲洗或钢丝刷加香蕉水刷洗。若是水泥表面不能清除,用颜色相近的涂料覆盖。 ⑥涂画在围墙或围挡上：用高压水枪冲洗、钢丝刷加香蕉水清除。若仍有痕迹,用颜色相近的油漆或涂料覆盖。 ⑦涂画在迷彩色电控箱：用特定的油漆进行覆盖，油漆颜色为墨绿色。 ⑧涂画在路灯电杆上：香蕉水或清洗剂清洗字迹，若清除不掉，用同色油漆或涂料刷新，无明显色差。 ⑨涂画在沥青路面上：用钢丝刷刷洗或高压水枪冲洗。若仍有痕迹，用相近的涂料覆盖,无明显色差。 ⑩涂画在城市家具（雕塑、椅子等）上。 用清水、肥皂水、香蕉水,丙酮、双氧水擦洗。若清洗不掉,用同色油漆或涂料刷新，无明显色差。雕塑尽可能用无刺激性的液体擦拭，以防止破坏雕塑底漆。 注意事项：在使用酒精、丙酮、双氧水、香蕉水等化学清洗剂时，人员需按使用说明正确使用，并按要求做相应的安全防作业，所有车辆须按采购单位要求喷涂统一标识，电动作业车辆停靠点的充电桩须设置规范，充电相关事项须满足厂家规定。 清理作业时间：清理时间与道路人工保洁时间一致，所有小广告（乱涂乱贴）不得超过2小时（工作时间段内），工作时间段内出现的小广告（乱涂乱贴）不得过夜。 2.14特例处理 ①当街占道停车点以及普扫未到位的地方应适时补扫。 ②遇渣土漏撒、车轮带泥等路面污染要及时清理，同时做好安全防护工作。 ③遇雨天时，保洁员应利用雨水清洗路面，洗刷沟道，天晴后，及时清扫灰尘。 ④遇道路积水时，应先用扫帚赶尽积水，再依次清扫。 ⑤道路大面积污染需要集中清扫时，距清扫点来车方向近50米处、100米处应分别设置醒目的反光警示牌。 ⑥人工清拣作业人员不得进入机动车通行专用立交桥、封闭的机动车专用道和城市快速路，禁止在快车道作业。 2.15雨水边井的清掏清理。对道路两侧雨水边井进行清掏清理，清理井内污泥、杂物、直接装车外弃（不得直接堆置在地面），井内不得有大量积泥（具体要求根据采购方指令执行），保证雨水管道畅通。 3道路人工清扫 作业时间：5:30-7:00 普扫范围：人行道（含过水沟）、小游园、广场、桥面、桥堍、人行地道、断头路；首遍普扫应在清晨7：00前完成。人行道、路面、过水沟、雨水边井腰眼、树穴等应整洁。 普扫方法及注意事项： ①普扫宽敞道路及广场时可采用两种方式：一是沿道路横向直线清扫。二是聚集式清扫，即从四周向某点聚集清扫。 ②普扫时应避开窨井；若窨井盖腰眼有堵塞，应使用竹签疏通窨井盖腰眼。不得将任何清扫垃圾扫进绿化带、窨井、河道中。 ③垃圾归堆后应及时将垃圾清理入人工清扫垃圾收集装置，避免受车辆、行人、风力等因素的影响。风大时应顺着风向扫，压低扫把高度。 ④严禁人工清扫作业人员将垃圾扫入或倒入绿化带、污（雨）水井、河道、空（田、林）地或企事业单位、生活小区围墙内；禁止有焚烧垃圾、树叶等杂物的行为。 ⑤人工清扫作业人员不得进入机动车通行专用立交桥、封闭的机动车专用道和城市快速路，禁止在快车道作业。 4保洁标准 人工步行保洁作业标准 “五清、四无、三洁、二通” 五清; 路面清、墙角清、树圈清、沟底(沟槽)清、隔离栏清。. 四无; 无暴露垃圾、无污水污迹、无漏扫、无粘附物。. 三洁; 工具整洁、设备整洁、形象整洁。. 二通; 客井通、沟眼通。. 若遇重大活动，中标单位应无条件服从采购单位对作业时间的调整。

2、公厕管理质量要求

公厕进行精细化保洁，包括蹲便器、小便器、纸篓、洗手台面、灯具、墙体、窗户、地面、厕所外立面、厕所周边的保洁及厕所异味清除、厕所蚊蝇消杀、清理化粪池等。负责公厕内设施小修小补。提供公厕管理、养护的全方面服务，具体要求如下。 1、蹲便器、小便器保洁 便器、小便器要求做到一客一保洁，及时洗刷，不得有污物、污迹，蓄水见清，保持下水通畅，小便器内放置香球。 每周至少使用洁厕灵清洗蹲便器和小便器两次，确保所有便器洁白无黄斑。 2、纸篓保洁 每只蹲位内配一只统一式样的纸蒌（纸篓样式由甲方指定），纸蒌内套有垃圾袋，袋内废纸及时清除，不得出现废纸满溢现象。 3、洗手台面保洁 台面不得存放任何东西，台面严禁摆放任何操作工具及其它杂物。台面及镜面上水迹要及时擦拭。洗手池内表面不得有污迹，不得存放积水，不得放置任何杂物。 4.灯具保洁 夏季（5月—9月）灯罩内蚊虫尸体每周至少清理2次，平时每周清理一次，并保持灯罩外表面清洁。 5、墙体、窗户保洁 墙体无污迹，无蜘蛛网，窗户、窗台无积灰，厕所内外无乱贴乱画。墙体上不可悬挂杂物。 6、地面保洁 地面无积水，无污渍、泥迹、痰迹、烟蒂、烟灰。 7、厕所异味清除 所有厕所要求熏香去除异味。熏香盘必须按照甲方指定的样式统一放置，严禁使用其他任何形式的盘器。 8、厕所蚊蝇消杀 根据季节、人流量、环境等变化因素，定期进行蚊蝇消杀。厕所内视线范围内不得有蚊蝇、蛆虫。消杀时间为每天早晨7点。 9、厕所外立面保洁 厕所外立面无污渍，屋顶落叶定期清理，保持雨水管通畅。要求保洁单位每月对屋顶落叶、积灰开展一次清理工作，并疏通雨水管，顶部玻璃部分每月进行一次清洗(需采用玻璃专用清洗工具)。作业人员必须使用专业清理工具及人员，严禁使用厕所保洁人员。 10、厕所周边保洁 厕所周边20米范围内为保洁单位责任区域，除正常零星白色垃圾的清捡外，需保证无种菜、堆放杂物、悬挂衣物等行为，当发现上述违规现象时，保洁人员有责任及时制止并清理现场，同时上报我部门。 厕所通道、台阶清扫冲洗干净，扶手每天清洁抹檫。 11、公厕管理作业标准：“九清、九无、八齐全、二洁、一少” 九清; 地坪清、蹲位(沟槽)清、隔离板清、『门窗清、小便斗(池)清、门责环境清、保工具清、外墙清、天花板清。. 九无; 无积灰、无蛛网、无浮垢、无痰迹、无迹、无死角、无刻画(招贴、涂写)、无绳生、无粪便堵塞满。. 八齐全; 求助呼叫器完好齐全、公周消毒记录表齐全、如垃圾清理记录表齐全、便民设施齐全、各类标识完好齐全、通风设施完好齐全、台账填写规范完好齐全。. 二洁; 废物箱(废纸)完好整洁、管理室及工具间整洁。. 一少; 少臭气. 12、公厕设施维修 维修工配置说明：公厕设施维修 保洁人员有责任对公厕内所有设施做好看护工作。公厕的设施出现损坏、老化、漏水等现象及时上报采购方，并进行维修。公厕设施维修清单如下： （1）灯具（含灯罩和灯泡）、开关、插座面板的更换、维修； （2）台盆上、下水管、龙头、拖把池、角阀、地漏、挂衣钩、扶手、纸盒、隔断门、铰链松动、门、窗锁具、水箱冲水系统、马桶盖、排气扇、灭火器箱、灭火器、玻璃的更换、维修； （3）蹲、坐便器下水的疏通、排污管道的疏通； （4）烘干机、空调的保养、维护、维修； （5）感应器的维修； （6）标识标牌的维护更换； （7）其他水电维修。 13.保洁时间 公厕全天24小时免费开放，要求保洁管理时间内不断人保洁服务。 14.保洁人员操作标准和劳动纪律 （1）保洁人员应统一着装并佩带胸卡，使用保洁工具也应统一、规范，服装、胸卡、保洁工具按甲方指定要求配备。 （2）保洁人员的车辆工具应按甲方要求在指定地点整齐停放。 （3）保洁人员的操作工具必须按甲方要求统一放置在管理用房内，并整齐堆放，严禁乱堆乱放。 （4）保洁人员在规定的保洁时间段内不得迟到、早退。 （5）保洁人员上岗时未经许可不得相互替代，有事不能上岗者应提前一天向乙方管理人员请假，经批准方可离岗，同时乙方须向甲方汇报换岗情况，若甲方发现擅自离岗情况将严格按考核制度进行扣分 。 （6）上岗时应穿戴好配备的统一款式的工作帽、袖套、马夹背心等服装，并穿戴整齐，严禁赤膊操作、穿拖鞋上班，违反者按考核制度扣分，款式由甲方指定。 （7）上岗时间不得干私活，捡废品或进行与保洁工作无关的事情 ，一经发现按考核检查制度扣分。 （8）保洁人员与游客不得发生争吵、打骂事件，一经发现将严格按考核检查制度扣分。 （9）未经甲方批准不得随意搭建。 （10）乙方不得在公厕内明火操作，不得使用大功率电器（电器使用须报甲方批准），节约用水用电。 （11）管理室内工作用品摆放整齐，与工作无关的物品不得带入管理室。 （12）不得坐在管理室内读书、读报、看电视，不得睡觉，闲杂人员不得进入管理室。 （13）不折不扣完成甲方安排的各项任务（合同保洁范围外的费用另计）。 （14）不得在公厕内销售卫生用品及其它物品。 （15）保洁人员不允许以任何形式在公厕内进行收费行为。 15.劳动组织 （1）节假日照常上班，遇突击任务及重大活动时乙方应无条件按甲方要求完成甲方布置的工作。 （2）乙方应在保洁合同或协议签订时将每座公厕管理负责人、保洁管理人员名单以书面形式汇报甲方，同时未经甲方同意，乙方不得擅自进行人员调动，变更保洁范围。 （3）在工作时间内乙方管理层必须保持通讯畅通，尤其重大任务时必须24小时保持通讯畅通。 16.乙方管理职责 （1）乙方公厕管理人员与管理人员发现厕所内及周边公共设施遭偷盗及损坏的现象应及时制止并向甲方汇报。 （2）乙方工作人员不得在公厕内进行破坏、偷盗等违法乱纪行为，一经发现，严肃处理。 （3）公厕管理制度上墙。乙方必须按照甲方规定的形式和要求，在指定地点制作管理制度公示板。公示板应安装在公厕公共区域内明显的位置。乙方有责任做好公示板的日常清洁、维护工作。在合同期内公示牌发生损坏，均由乙方负责维修和更换。 17.定期清理公厕化粪池，不得出现满溢现象。 18.所有公厕内的水电费由中标单位承担。

3、河道水域保洁

中标单位应全面了解清楚项目现场保洁范围及水生植物、蓝藻打捞处置情况，全面掌握现场打捞环境、垃圾及蓝藻处置流程等。驳岸（护坡）保洁质量标准：堤岸5米范围内应保持清洁，无杂草杂物、无乱张贴、无乱吊挂、无垃圾石块、无垦荒种菜。各类拦截设施应保持完好，漂浮废弃物不得外溢。 1、项目范围内河道、太湖水域的日常保洁和水生植物及蓝藻打捞及处置，保持水面干净、清澈，无水面飘浮物、垃圾杂物。打捞上来的水生植物及蓝藻、垃圾杂物进行分类、集中处理，蓝藻必须清运至水务局指定场所进行处置。日产日清，不得过夜。 蓝藻爆发期间（3月1日-10月31日，视具体情况而定）清理，增加人员、设备由中标单位自行考虑，采购单位不承担额外费用。 2、附属设施，如驳岸、爬梯、驳岸挡墙等的清洁工作；加强河岸管理，定期做好河道驳岸边的杂物、垃圾、杂草以及乱垦乱种的清理工作，河岸5米范围内不得出现垃圾、垦荒种菜、石块等建筑垃圾。 3、发现游泳、垂钓、捕鱼、杂船、沉船、水质发黑或发臭、污水偷排或直排入河、临时筑坝、违建等异常情况，及时上报。 4、对太湖其他水生植物进行收割清理。 5、太湖水域内的曝气增氧机、挡藻导流围格、围挡等设施保证完好可使用。中标单位有责任对以上设施做好看护工作，如有损坏及时修复。 6、清理福寿螺等有害水生生物。 7、警示标志牌维护更换：警示牌上书写“水深危险、请勿嬉水、禁止垂钓”等字样，支棒材质为镀锌角铁，规格以及版面以甲方现场确认为准。 8、人员配置要求： 所有作业人员配备常规保洁人员、安全员兼巡视员、救护员。保洁人员要求身体健康，并且会游泳。会使用手机上传照片,按时参加各项会议和培训活动，在整个合同期内须为项目组人员缴纳人身意外保险（保额不少于80万元/人/年）。 8.1打捞人员应统一着装，保洁船只统一、规范、船况良好、船容整洁，服装、船只必须按照甲方指定要求配备；中标单位所需的全部工作装备和消耗材料均由中标人负责提供； 8.2保洁人员在规定的保洁时间段内不得迟到、早退； 8.3每只保洁船必须配备救生圈，保洁人员均需配备救生衣； 8.4打捞人员中午不得饮酒并严禁酒后上船；工作人员必须每年提供工作人员的体检证明；必须为作业人员购买人身意外伤害保险，并报采购单位备案； 8.5保洁作业时间之外船只的停放须向甲方申请，按照甲方批准的位置停放； 8.6保洁人员上岗时未经许可不得相互替代，有事不能上岗者应提前一天向投标单位管理人员请假，经批准方可离岗，同时投标单位须向甲方汇报换岗情况，若甲方发现擅自离岗情况将严格按考核制度进行扣分； 8.7上岗时间不得干私活做与打捞工作无关的事情，一经发现按考核检查制度扣分； 8.8保洁人员相互之间应和睦相处，相互协助搞好团结，杜绝争吵、打骂等违纪现象； 8.9未经甲方批准不得随意搭建； 8.10不得在城区河道内以任何方式捕鱼； 8.11不折不扣完成甲方安排的各项任务。 9、设备配置及管理要求： 中标单位须提供满足项目基本要求的设备数量含割草船、钢制双体船、小型保洁船、吸藻泵等设备。 9.1与本项目有关所有船只、保洁及打捞设备、运输车辆、其他工具等所有设备及耗材，均由投标单位负责提供，所有费用包含在本次投标报价中，甲方不再另行支付。 9.2大小船只必须按照采购方要求统一编号，中标后提供每条船（编号）及固定打捞人员清单一览表清单，便于采购人有效管理。 9.3打捞船只必须集中停放，停放地点需征得采购方同意。 作业时间 9.3.1作业时间：上午8：00-11:30，下午13:00-17：30（具体按季节调整）；全天作业时间内不间断工作；节假日照常上班。 9.3.2服务期内，经采购方同意后按采购方指定的范围内进行保洁及打捞作业，必须在1小时内响应，到达指定地点。若遇重大活动及蓝藻爆发期等特殊情况，应无条件服从甲方要求完成布置的工作，积极配合应急打捞。 10、垃圾、水草打捞标准 10.1为保证辖区内水域环境，垃圾、水草打捞应做到随产随清； 10.2清理过的水面以下0.5米至1.2米的范围内无明显垃圾、水草； 10.3水草清理过程中，必须将水草内及周边垃圾同步进行清理到位； 10.4清理出来的垃圾、水草，应妥善进行处理，避免造成二次影响。 10.5每月将统计的垃圾、水草量报于甲方。 11、蓝藻打捞标准 11.1服从安排，确保定点定船蓝藻打捞执行到位； 11.2根据船只吨位数，每天必须保证完成甲方规定的打捞量； 11.3每个蓝藻打捞点在条件允许情况下，须采用围网等工具将蓝藻集中后打捞； 11.4打捞的蓝藻，应根据要求，规范进行处理； 11.5及时清运产生的藻泥，运至有资质的处理单位处置； 11.6处理后水域，蓝藻藻密度须达到3*107个/升； 11.7重点区域目视范围内不得有蓝藻。 12、安全责任： 根据采购方实际要求，提供保洁及打捞服务，积极主动与甲方协调做好安全防范工作。 作业单位必须有专职安全员，对作业行为的安全进行检查，主要检查要点有（包括但不限于下述内容）： 12.1 水上作业人员必须穿救生衣，穿防滑鞋。 12.2 严格落实水上作业安全技术措施，未经落实时不得进行作业。作业平台上需备足并正确放置救生设备（救生衣、救生圈、救生绳等）。 12.3 对水上作业的安全防护设施必须经常检查，发现有缺陷和隐患时，必须及时解决；危及人身安全时，必须停止作业。 12.4 遇有五级以上强风、浓雾等恶劣气候，不得进行水上作业。暴风雪及台风暴雨前后，应对作业安全设施逐一加以检查，发现问题，立即修理完善。 12.5 作业人员在作业过程中发现安全隐患时应立即处理和上报，确保生产安全。作业时保证至少2人1船 12.6中标单位必须作出安全承诺，承担服务人员、船只等全部安全的责任，每艘船只必须配备救生圈，保洁人员均需配备救生衣。服务人员不得饮酒并严禁酒后上船；必须为所有人员购买人身意外伤害保险，并报采购方备案，服务期间一切安全责任事故均由中标单位负责。 13、台账记录要求 在服务实施过程中，必须建立日常工作运行台账，将每日进行的一切工作活动记录在册，包括人工打捞船台账，机械打捞船台账，蓝藻运输船台账，蓝藻处置台账，详细记录人员配备情况，打捞运输情况，蓝藻处置情况等，资料数据要做到详细，准确。

（八）其他要求

1、根据甲方要求及时处置工单（包括处理应急工单）。

2、如出现车辆、设备故障，由中标单位第一时间更换可用设备，若造成相应损失由中标单位承担。

3、如出现作业人员未到岗情况，由中标单位第一时间安排人员上岗作业，若造成相应损失由中标单位承担。

（九）应急保障服务

1、除合同约定的日常保洁服务、绿化养护服务外，需提供额外的人员、车辆或设备用于相应的应急保障服务。如举办大型活动、应急环境整治等其他特殊情况事件的保障。

2、按照采购单位要求储备相关应急物资。

应急保障工作的费用为不可竞争费用，包含在总报价中。如遇举办大型活动、应急环境整治等其他特殊情况事件，投标单位须无条件配合招标方调动所需人员、车辆及相关应急处置工具，人员、车辆和相关应急处置工具的费用由招标方确认后投入使用，费用按照中标单位的投标单价，若投标价无相关金额则按照《中通评报字〔2024〕23066号》文件中苏州市环卫作业单价（2024版）、苏州市大件垃圾收集运输作业单价（2022版），按实结算。

七、综合说明

1、投标人按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

2、中标单位将根据招标文件、投标文件的相关约定，承担合同责任，履行合同义务。中标单位应服从招标单位管理，配合招标单位管理要求，由此所产生的费用由中标单位自行考虑并包含在报价金额中。

3、此次投标报价应包括但不限于在承包期内综合服务需要的服务管理内容、耗材、通讯、信息化监管设备、服装、胸卡、办公设备、巡检器材、各种税费、人工、水、电、保险、劳保、维护、利润、税金、代理服务费、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。

4、中标单位工作人员在服务期间内出现的工伤及其他意外事故，均由中标单位自行负责，招标单位不承担任何责任。

5、投标人应保证在本项目使用的任何产品（包括部分使用）时，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其它知识产权而引起法律和经济纠纷，由投标人承担所有相关责任。

6、因中标单位管理不善，造成工作范围内的设施、设备等损坏的，由直接责任人赔偿，若直接责任人因故无法赔偿的，招标单位有权要求中标单位负责赔偿损失，情节严重的可终止合同甚至诉诸法律。

7、招标单位有权检查监督中标单位管理服务质量，对不称职的工作人员有权要求中标单位在一周内更换，直至人选合格为止。中标单位对服务缺陷不予更正的，招标单位有权另请其他单位更正，所发生的费用在服务费中扣除。

8、投标单位必须承诺响应招标文件中提出的全部技术标准和服务要求，如果其中某些条款不响应时，应在文件中逐条列出，未列出的视同响应。如果不能响应全部的技术标准和服务要求，视为不实质性响应招标文件，为无效响应。

9、投标单位应对所投项目的全部内容进行报价，只投其中部分内容者，其投标文件将被拒绝。

10.中标单位服务期间，须在服务范围内设置项目部。使用场地（包括项目部、作业用车停车场等）须经采购方同意后方可使用，由此产生的费用由中标单位承担；如需使用甲方场地需支付费用。

11.中标单位进场前，需由甲方进行进场验收，点验作业人员、车辆及设备数量，通过甲方验收方可正式进场。投标单位在投标文件中所响应的自有或租赁的车辆、设备，需在中标后七个工作日内将购买车辆、设备的发票或租赁合同原件、车辆行驶证原件以及车辆、设备送至甲方处核验。如未能在七个工作日内将自有或租赁车辆、设备放置到甲方指定停车场地内、可以正常合法使用的，视同放弃中标机会，顺延综合得分第二名为中标单位或甲方重新组织招标。

12.作业用水用电由乙方自行解决，费用包含投标报价总价，不另行计取。

13.服务周期结束后，中标单位采购的设备由采购方进行回收，包括信息化监管设备、执法记录仪等。

14.因招标单位随时有应急任务，必要时需增派人员及车辆，中标单位应承诺满足招标单位应急增派人员及车辆的要求。增加的工作，单价按合同单价，数量按应予计量的工作量进行计算；

15、若中标单位在服务管理期间，违反下列规定将被解除2025-2027年太湖街道西片区一体化综合服务合同：

15.1严禁转包及分包；

15.2中标单位在履行合同期间，若所提供的服务有3次月度考核未能达到招标文件规定的标准及其响应承诺；

15.3按照国家劳动法规定聘用服务人员，并符合用工相关法律法规；

15.4.违反招标服务相关要求，影响采购方正常工作的，采购方有权单方面终止合同；

八、政府采购政策

1.小、微企业

根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于印发<苏州市政府采购促进中小企业发展实施意见>的通知》（苏财购〔2022〕16号）的相关规定，如供应商认定本企业提供的货物、工程或服务符合上述文件规定情形，可以享受中小企业扶持政策的，则需根据《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号）提交《中小企业声明函》并加盖公章，《中小企业声明函》中所填的行业应与本采购标的对应的中小企业划分标准所属行业一致，未提交声明函或所提交的声明函中行业与本采购标的对应的中小企业划分标准所属行业不一致不享受相关政策。

在政府采购活动中，供应商提供的服务符合下列情形的，享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的中小企业扶持政策：在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。服务类项目中供应商若使用退休人员，将不享受相关扶持政策。

根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）及《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号），本采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为：其他未列明行业。

2.残疾人福利性单位

根据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的相关规定，在政府采购活动中残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策，残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。符合条件的残疾人福利性单位，应提交《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责，未提交则不享受相关政策。

3.监狱企业

根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的相关规定在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策，监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。监狱企业应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

4.绿色采购

（1）本次拟采购的产品中不含属于政府强制采购节能产品。根据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）等相关文件的规定，对属于《节能产品政府采购品目清单》中强制采购范围内产品的，供应商须提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，上述品目清单可通过“中国政府采购网”（http://www.ccgp.gov.cn）查询,并在投标文件中提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书复印件或扫描件并加盖公章，否则视为未实质性响应。

（2）为加快数据中心绿色转型，根据财政部、生态环境部、工业和信息化部关于印发《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》的通知（财库〔2023〕7号）文件规定，采购数据中心相关设备、运维服务，应当有利于节约能源、环境保护和资源循环利用，按照标准要求实施相关采购活动，供应商应提供符合标准要求的设备或服务。

（3）为助力打好污染防治攻坚战，推广使用绿色包装，根据财政部办公厅、生态环境部办公厅、国家邮政局办公室关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知（财办库〔2020〕123 号文）文件规定，供应商提供产品及相关快递服务的包装应符合标准要求。

九、关于对参与供应商信用记录的政府采购要求

1.采购代理机构会在接收投标文件截止时间后，登录信用中国网站（www.creditchina.gov.cn/）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn/）查询供应商的信用记录，并将查询结果递交评标委员会。

2.采购过程中将对供应商信用记录进行甄别，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，应当拒绝其参与政府采购活动。

两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

3.供应商若在经营活动中受到罚款的，请携带相关地方、部门对较大数额认定标准的证明材料，与投标文件一并提交。若无法提供，则可能承担投标无效等相应不利后果。

4.对存在失信信息的供应商，由失信供应商进行确认。同时，采购代理机构工作人员应根据评标委员会确认的失信信息，登录到相关来源网站页面进行复核并打印，作为证据留存。

十、凡涉及招标文件的补充说明和修改，均以网上最后发布的通知为准。

# 第五章  合同及主要条款

政府采购合同

甲方：

地址：

联系人：

联系电话：

管理方：

地址：

联系人：

联系电话：

乙方：

地址：

联系人：

联系电话：

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等相关法律法规的规定以及政府采购采购编号   号采购文件及乙方的投标文件和中标通知书，甲乙双方就此次中标2025-2027年太湖街道西片区一体化综合服务项目的购销事宜，签订本合同书，以兹共同遵守。

一、合同内容：

1、中标单位负责的采购单位的2025-2027年太湖街道西片区一体化综合服务项目

管理时间：计划自  2025年  10月  01日起至  2027年  09月  30日止（本项目服务期限为2年，具体起始时间以采购单位发出的进场通知书为准）。

2、下列文件为本合同不可分割部分，解释顺序为：

①履行过程中产生的纪要、协议以及成交通知书（中标通知书）；

②合同；

③招标文件；

④乙方在招投标过程中所作的其它承诺、声明、书面澄清等；

⑤乙方中标的投标书；

3、服务内容：详见招标文件。

4、服务标准：详见招标文件。

二、价格与支付：

1、本合同总价暂定为                     (¥               )。若开票全额与实际开票金额有尾差，以实际开票为准。

2、以上费用包括但不限于包括但不限于在承包期内综合服务需要的服务管理内容、耗材、通讯、信息化监管设备、服装、胸卡、办公设备、巡检器材、各种税费、人工、水、电、保险、劳保、维护、利润、税金、代理服务费、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。除合同约定的价款外，甲方不再需向乙方支付其他任何费用。

3、合同价款的支付及付款方式：

3.1合同签订后，支付合同金额30%的预付款。在签订合同时，乙方明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，甲方可不适用上述关于预付款的规定。

3.2绿化补种、绿化迁移：未审计的绿化项目支付限额为已完成工程量的40%，已完成审计的，审计结束后分别于6月底或春节前付款，以竣工验收合格时间为准，竣工验收合格一年内付到审计金额的60%，超过一年不到两年的付到75%，超过两年不到三年的付到90%，余款在付到90%的基础上一年内付清，但是一个年度内只能支付一次。按上述规定金额支付后，项目余款低于10万元的，也一起付清。

3.3除绿化补种、绿化迁移的所有招标内容，每期（三个月为一期）的支付金额扣除考核扣款和违约金后按以下规定比例进行支付。第一年支付当年进度款的40%；第二年支付当年进度款的40%和前一年完成量的30%；第三年支付当年进度款的40%和第一年的剩余款项以及第二年度完成量的30%；按此比例以此类推，直至付清。

注：

（1）本项目的结算金额以审计机关或第三方审计单位的审计结果为准。先做后付，进度款经甲方审核后付款，最终结算以审计结果为准。合同覆行验收完成，出具审计结果后，按上述付款方式付清。

（2）应急保障工作，如遇举办大型活动、应急环境整治等其他特殊情况事件，投标单位须无条件配合招标方调动所需人员、车辆及相关应急处置工具，人员、车辆和相关应急处置工具的费用由招标方确认后投入使用，费用按照中标单位投标价，若投标价无相关金额则按照《中通评报字〔2024〕23066号》文件中苏州市环卫作业单价（2024版）、苏州市大件垃圾收集运输作业单价（2022版），按实结算。

（3）投标分项报价表的道路保洁及附属设施保洁、绿化养护、绿化补种迁移、闲置地块养护、公厕管理、河道水域保洁、停车场保洁、果壳箱更换、果壳箱分类标识更换为固定单价，按采购方审核确认的实际发生量结算。

3.4甲方支付此项费用外不再承担其它任何费用（包括个人），服务人员的薪金、福利、休假日补贴等由乙方付给，与甲方无关。

3.5支付方式：银行转账，数字人民币（如甲方要求）

4、乙方结款时须提供下列单据（具体以甲方通知为准):

4.1发票需开具增值税发票。

4.2采购合同履行验收报告

5、价税分离：

明确对价税变动的约束条件，具体如下：

合同总金额含税人民币(大写)                       (¥             元)，

其中增值税税率为          %；

合同中不含税价款除合同另有约定外不因任何原因变化而变化，若在合同履行期间，遇到国家税收政策调整，则未开发票部分按照新税率重新计算税金，不含税价款不变。若开票金额与合同金额有尾差，以实际开票为准。

三、服务工作管理、检查考核：

1、本项目管理方为苏州吴中太湖新城市政管理服务有限公司，代表采购方履行招标文件及采购合同所要求的相关管理事项，以及采购方的其他相关合理要求。

2、非采购单位原因，工单显示结果有违约金的，则中标单位无条件接受，违约金从当期付款中扣除。

3、考核以甲方（项目管理方）要求为准，考核相关条款，甲方（项目管理方）有权在实施过程中进行修订，中标单位无条件接受。

4、如有第三方考核事项，以第三方考核单位制定且经采购单位审核通过的方案为准。

四、服务周期：

计划2025年10月1日-2027年9月30日（具体时间以采购单位书面通知为准，服务期限24个月）。

五、甲、乙双方的责任

1.甲方（项目管理方）责任：

1.1为乙方提供所需相关设备的技术资料，并指定专人作为甲方联系人予以协调工作。加强与乙方沟通，交流情况，互通信息。

1.2甲方（项目管理方）应教育所属人员尊重乙方工作人员的劳动成果，积极配合乙方工作人员履行好合同所规定的职责和义务。对甲方（项目管理方）人员因使用设备、器材、器械不当而造成的损失与乙方无关。

1.3 甲方（项目管理方）对乙方的工作依据招投标书、服务合同和服务管理考核办法的相关服务标准每月实行检查考核，对工作中的不足将以书面形式汇总至乙方，要求乙方根据要求限期整改并在相应支付的款额中进行抵扣。

2.乙方责任：

2.1乙方在从事管理服务工作中应当做到文明工作、安全生产，采取必要的安全防范措施，合同期内若发生安全事故由乙方承担，与甲方无关。

2.2乙方应及时调整不适应工作需求的管理服务人员及其员工。如甲方（项目管理方）认为该员工不能胜任本职工作的，必须调整。

2.3乙方应经常对员工进行岗位职责和安全教育，加强岗位责任考核。因管理不当、违规操作发生设备损坏、被盗等安全事故对甲方造成一定损失的，乙方需承担相应的赔偿责任。具体办法于合同签订后经甲乙双方协商后确定。

六、不可抗力

1、因不可抗力不能履行合同的，根据不可抗力的影响，部分或者全部免除责任。但合 同一方延迟履行后发生不可抗力的，不能免除责任。

2、合同一方因不可抗力不能履行合同的，应当及时通知对方，以减轻可能给对方造成 的损失，并应当在合理期限内提供证明。

七、违约责任

合同一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合规定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。

1、甲方（项目管理方）违约责任

(1)在合同生效后，甲方无理由要求的毁约，应向乙方偿付合同总价款的5%,作为 违约金，违约金不足以补偿损失的，乙方有权要求甲方补足。

2、乙方违约责任

(1)甲方（项目管理方）有权按照本合同规定对乙方进行考核，并按照考核办法的规定要求乙方承担 相应责任。

(2)乙方承担的违约金不足以赔偿甲方实际损失的，甲方有权要求乙方继续赔偿。

(3)乙方履行合同不符合合同要求的，甲方有权责令乙方立即改正，乙方拒不改正或 已经造成不良社会影响的，甲方有权要求乙方承担责任。

(4)乙方应执行国家有关规定，负责乙方员工的生病、事故、伤残、死亡和劳务纠纷，甲方不承担任何相关责任。

(5)乙方必须自己完成合同内容，不得自行分包，否则，甲方有权按乙方不能完成合 同处理；乙方需要分包的都必须在响应文件中明确单位承担和承担单位的情况介绍。

八、合同的解除和转让

1、甲方（项目管理方）和乙方协商一致，可以解除合同。

2、有下列情形之一，合同一方可以解除合同：

(1)因不可抗力致使不能实现合同目的，未受不可抗力影响的一方有权解除合同；

(2)因合同一方违约导致合同不能履行，另一方有权解除合同；

(3)有权解除合同的一方，应当在违约事实或不可抗力发生之后三十天内书面通知对方以主张解除合同，合同在书面通知到达对方时解除。

3、合同的部分和全部都不得转让。

九、其它

1、乙方须做好日常安全检查、监督工作，发现事故隐患和潜在的不安全因素应及时采 取相应有效措施并第一时间通知甲方。

2、乙方负责对乙方员工进行日常安全教育、安全基础教育、安全注意事项等培训，并 作好培训记录，不安排未经培训的员工上岗。

3、乙方除应做好服务人员的安全教育外，还应为服务人员提供必要的劳动保护条件， 为服务人员办理作业时的人身安全保险和意外伤害险，一切安全责任事故均由乙方负责(保 险种类由乙方自行选择)。

十、合同生效

1、本合同经采购双方代表签字、加盖公章（或合同章）后即生效。同时进行政府采购网上备案。

2、合同在执行过程中出现的未尽事宜，双方在不违背本合同和招标文件的原则下协商解决，协商结果以书面形式盖章记录在案，作为本合同的附件，与本合同具有同等效力，但需向采购方提交二份备存。

十一、争议的解决

本合同未尽之处双方协商解决；如协商不成，任何一方均可以向甲方所在地人民法院起诉。

十二、附则

1、合同份数：本合同一式九份，甲方六份，乙方两份，采购代理机构一份。

2、本合同文件使用中文书写、解释和说明。

3、本合同履行过程中产生的纪要、协议以及成交通知书、采购投标文件和采购文件为 本合同的附件，与合同具有同等效力。

4、未尽事宜：本合同未尽事宜应按照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》以及相关法律、法规之规定解释。

甲方：                         管理方：                        乙方：

法定代表人（授权代表）：       法定代表人（授权代表）：       法定代表人（授权代表）：

开户行：                       开户行：                       开户行：

帐户：                         账户：                         账户：

签约日期：

合同签订地：

# 第六章  评标办法和评分标准

一、评标办法：

1、评标办法采用综合评分法。评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列，则由评标委员会组织抽签确定中标人。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

2、评标时，评标委员会成员分别对每个有效投标人的标书进行评价、打分，直接将评委的评分按算术平均方法，计算出每个有效投标人的评委评审得分（保留小数点后两位）。投标报价得分直接计算取得。评委评审得分和投标报价得分相加为投标人的综合评分。

3、如投标人存在“苏财购〔2017〕11号”文件中所列的失信或不良行为，按照相关规定执行。关于较大数额罚款的认定按照《财政部关于<中华人民共和国政府采购法实施条例>第十九条第一款“较大数额罚款”具体适用问题的意见》（财库〔2022〕3 号）文件执行。

4、针对中小型企业、残疾人福利企业和监狱企业的评审：

根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）和《关于印发<苏州市政府采购促进中小企业发展实施意见>的通知》（苏财购〔2022〕16号）的有关规定，对于符合上述文件规定情形的小微企业、残疾人福利性单位及监狱企业报价给予20%的扣除，用扣除后的价格参与评审，如扣除后的价格为最低价的，则作为评标基准价，中标金额则以实际投标报价为准。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。服务类项目中供应商若使用退休人员，将不享受中小企业扶持政策。

小微企业提供《中小企业声明函》；监狱企业提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件；残疾人福利性单位提供《残疾人福利性单位声明函》。

注：

①填报“中小企业声明函”需严格按“工信部联企业〔2011〕300号”通知中的《中小企业划型标准规定》进行。

②若供应商提供的声明函或认定证明为虚假材料，按“政府采购法”相关规定处理并报请政府监管部门给予行政处罚。

二、评分标准：

（一）价格基准分10分

第一步：投标报价低于或等于采购预算价格的，为有效投标报价。超采购预算的投标报价为无效投标报价。无效投标报价的投标文件不进行评审，也不得标。

第二步：价格分采用低价优先法计算，根据各投标人通过符合性审查的有效投标报价中的最低价作为评标基准价

投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）×10％×100。

（二）技术方案50分

1、道路清扫保洁及附属设施保洁服务方案：7分

道路清扫保洁及附属设施保洁服务涉及的作业内容全面（如道路人工清扫保洁、机械保洁、附属设施保洁等），各项作业流程详细、规范。各项作业流程详细、规范,方案描述清晰，得7分；各项作业流程一般、基本规范，方案描述一般，得5分；各项作业流程一般、基本规范，方案描述杂乱无序，得3分；未提供不得分。本项最高7分。

2、绿化养护服务方案：7分

绿化养护车辆设备使用维护管理措施科学；日常养护工作流程清晰、工作重点明确。措施有效，方案描述清晰得7分；措施基本有效，方案描述一般，得5分；措施基本有效，方案描述杂乱无序得3分；未提供不得分。本项最高7分。

3、河道保洁服务方案：7分

针对河道保洁作业重难点进行分析，作业方式科学、保洁作业流程规范、作业设施设备使用维护合理有效。服务方案完整，各项作业流程详细、规范，措施扎实有效，方案描述清晰，得7分；服务方案基本完整，各项作业流程一般、基本规范，措施基本有效，方案描述一般，得5分；服务方案不完整，各项作业流程简单、不规范，措施无可行性，方案描述简单粗略，得3分；未提供不得分。本项最高7分。

4、公厕保洁服务方案：7分

公厕保洁作业流程规范，作业方式有效，管理标准明确。作业流程详细、规范，作业方式扎实有效，方案描述清晰，得7分；各项作业流程一般、基本规范，作业方式基本有效，方案描述一般，得5分；各项作业流程一般、基本规范，作业方式基本有效，方案描述杂乱无序，得3分；未提供不得分。本项最高7分。

5、安全文明作业服务方案：7分

具备安全文明保障措施，安全事故处理流程，安全文明作业培训制度，以及各项工作内容具体的安全作业及文明作业管理措施。方案内容详细，流程完善，措施有效，得7分；方案内容一般，流程基本完善，措施基本有效，得5分；方案杂乱无序，流程基本完善，措施基本有效，得3分；未提供不得分。本项最高5分。

6、内部管理制度：5分

与各项工作内容相关的责任制度完整，岗位责任清晰、明确。方案完整，制度完善，管理责任清晰，得5分；方案基本完整，制度基本完善，措施基本有效，得3分；方案杂乱无序，制度基本完善，措施本有效，得2分；未提供不得分。本项最高5分。

7、应急预案比较：5分

包含紧急情况及突发事件处理方案，至少提供《重大交通事故或重大安全事故处理》、《重大活动保障应急预案》、《道路大面积污染应急预案》、《台风暴雨降雪等恶劣天气应急预案》、《无主垃圾倾倒处置预案》等。

与各项工作内容相关的应对方案流程清晰，措施科学有效。方案内容详细，流程完善，措施有效，得5分；方案内容一般，流程基本完善，措施基本有效，得3分；方案杂乱无序，流程基本完善，措施基本有效，得2分；未提供不得分。本项最高5分。

8、进退场交接方案：5分

进退场交接措施方案严谨、平稳、预见性，能做到无缝交接等。方案阐述详尽，表达清晰的，得5分；方案略有缺失的，得3分；方案不满足但略有涉及的，得2分；未提供不得分。本项最高5分。

（三）人员配备29分

1、项目经理：6分

①具有本科及以上学历的（需提供学信网查询截图证明），得1分；

②具有项目经理证书的，得2分；

③具有政府人社部门颁发的中级及以上职称证书的得2分；

④具有救护培训合格证证书的，得1分。

2、综合管理员：5分。

①具有本科及以上学历的（需提供学信网查询截图证明）得1分；

②具有政府人社部门颁发的中级及以上职称证书的得2分；

③具有安全培训合格证的得1分；

④具有救护培训合格证书的得1分。

3、业务主管：3.5分。

①具有本科及以上学历的（需提供学信网查询截图证明），得1分；

②具有安全培训合格证证书的，得1分；

③具有救护培训合格证证书的，得1分；

④具有人力资源社会保障部或工业和信息化部颁发的计算机技术与软件专业技术资格证书的或教育部门包含省高等学校计算机考试中心颁发的计算机等级考试合格证书的，得0.5分。

4、项目组其他成员（环卫）：4人：12分

①具有大专及以上学历（需提供学信网查询截图证明），得1分，有一人得1分，限评4人；

②具有安全培训合格证证书的，得1分，有一人得1分，限评4人；

③具有救护培训合格证证书的，得1分，有一人得1分，限评4人。

5、项目组其他成员（河道）：1分

具有五级及以上“应急救援员”证书的，得1分。

6、除上述人员外项目组其他成员：1.5分

①具有大专及以上学历（需提供学信网查询截图证明），得1分；

②具有政府人社部门颁发的初级及以上职称证书的得0.5分。

（注：以上人员不重复得分。投标文件中须提供以上人员有效证书、证明复印件或扫描件并加盖公章以及投标单位为其缴纳的最近连续三个月及以上社保证明复印件或扫描件并加盖公章，未提供不得分。）

（四）企业综合实力11分

1、投标单位具备有效期内的质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业安全健康体系认证证书、社会责任管理体系认证证书，每提供一个证书的，得1分，最高得4分。

（注：投标文件中须提供以上证书复印件或扫描件及国家认证认可监督管理委员会官方网站上的查询截图并加盖公章，未提供不得分。）

2、投标单位2022年1月1日（以发文或证书落款日期为准）以来获得环卫或绿化相关荣誉的，县（区）级政府部门颁发的，每有一个得1分；市级及以上政府部门颁发的，每有一个得2分；最高2分。

（注：投标文件中须提供以上有效证书复印件或扫描件并加盖投标人公章，未提供不得分。）

3、投标单位提供2022年1月1日以来（以合同签订时间为准）类似项目（非住宅项目）业绩，业绩内容包含道路保洁及附属设施保洁、绿化养护、公厕保洁、河道保洁服务。每份业绩涉及道路保洁服务、绿化养护、公厕保洁、河道保洁服务内容中任意一项的得0.5分；每份业绩涉及任意两项及以上的得1分。

（注：投标文件中需提供合同复印件或扫描件并加盖公章，投标人提供业绩不超过5份，超过5份按照5份分值高的业绩计算，最高得5分，不提供相关证明不得分。）

备注：

1.针对评分标准中评分的每一条，投标人均应提供相关资料并作出相应说明供评委评判，不提供相关资料的视为不具备该项得分的条件。

2.投标文件中如出现前后不一致时，评委有权请投标人澄清说明，澄清说明事项涉及评分时，评委有权酌情扣分。

3.投标人必须保证全部投标资料的真实性，如有虚假或对招标文件所要求说明的情况故意隐瞒或虚报，视为不实质性投标招标文件，为无效投标，已中标的将取消中标资格，按“提供虚假材料谋取中标、成交”相关处理办法处理。

（全文完）

备注：1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2.在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。服务类项目中供应商若使用退休人员，将不享受相应扶持政策。

3.《中小企业声明函》中所填的行业应与本采购标的对应的中小企业划分标准所属行业一致，不一致的不可享受相应政策优惠。本采购标的对应的中小企业划分标准所属行业，以招标文件第四章《招标书》规定为准。

4.如未对（中型企业、小型企业、微型企业）进行勾选，视同非中小微企业，不可享受相应扶持政策。

5.中标单位为中小企业的，《中小企业声明函》将随中标结果同时公告。