招 标 文 件

项目编号：JSZC-320900-SZDL-G2025-0011

项目名称：盐城市2025年普通国省道养护工程施工检测服务项目

盐城市公路事业发展中心

盐城市招标代理有限公司

2025年5月

- 总  目  录

- 招标公告…………………………………………3

- 供应商须知………………………………………8

- 合同条款及格式………………………………25

- 项目需求…………………………………………43

- 评标方法与评标标准…………………………51

- 投标文件格式……………………………………54

# 第一章  招标公告

项目概况

盐城市2025年普通国省道养护工程施工检测服务项目的潜在投标人应在“苏采云”系统内免费下载（投标人必须在苏采云系统中获取采购文件，方能参与政府采购项目）获取招标文件，并于2025年6月16日9时 00 分（北京时间）前递交投标文件。

# 一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-320900-SZDL-G2025-0011

2.项目名称：盐城市2025年普通国省道养护工程施工检测服务项目

3.采购方式：公开招标

4.预算金额：120万元

5.最高限价：120万元。报价超过最高限价的为无效报价，按照无效响应处理。

6.招标范围：盐城市2025年普通国省道养护工程分为路面养护工程和桥梁养护工程。路面养护工程包括233车道公里的路面修复养护工程和91车道公里的路面预防性养护工程，桥梁养护工程包括35座桥梁预防性养护工程、43座桥梁维修改造工程、52座桥梁健康监测系统建设项目及315座桥梁视频监控建设项目。

7.招标内容：为以上养护路段的路基、路面、桥涵、交安等工程的中间质量鉴定检测、交工核验、质量回访检查、竣工复测等；同时承担必要的测量工作现场检测指导、内业资料检查、质保体系检查并配合招标人做好工程质量管理工作；每半年至少组织开展一次养护工程专项监督检查，检查范围包括所有养护大中修工程、桥梁维修改造工程，并根据阶段性重点任务抽查其他养护专项工程，检查要求参照《江苏省普通国省道安全监督检查程序和标准》。具体详见第四章项目需求。

8.合同履行期限：从本项目签订合同至竣工验收结束为止，具体日期服从采购人服务期要求。

9.质量要求：符合国家相关标准和规定；安全目标：无安全责任事故。

10.服务成果：现场检测结束后一周内，提交各合同段的最终检测报告一式2份、各合同段初步质量评分表1份,以上报告、表格电子版1份。

11.本项目不接受联合体投标。

# 二、申请人的资格要求：

（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供下列材料；

1.法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

2.上一年度的财务报表（成立不满一年不需提供）；

3.依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料；

4.具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明；

5.参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

6.法律、行政法规规定的其他条件。

7.在“信用中国”网站查询，无被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

8.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动（投标人自行对照，投标时无需提供相关证明材料）。

（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目为专门面向中小企业采购的项目,供应商须为中小微企业，不接受非中小型企业参与本项目投标。（具体中小企业划分标准详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业〔2011〕300号）文件。供应商投标时须提供《中小型企业声明函》，否则按无效处理。

（三）本项目的特定资格要求：

1.供应商资质等级和要求：具有交通运输行政主管部门核发的公路工程试验检测综合乙级及以上资质，且同时具有省级及以上行政主管部门颁发的计量认证证书的独立法人。

2.项目负责人资格和要求：为供应商正式在册人员（不含退休人员，由供应商为其缴纳的社保证明材料并加盖供应商公章），具有省级或省级以上交通行政主管部门核发的《公路工程试验检测工程师证书》（试验类别为公路或桥梁）或《公路水运工程试验检测师证书》（试验类别为道路工程或桥梁隧道工程），同时具有高级工程师及以上技术职称（专业为公路、桥涵（隧））。

3.技术负责人资格和要求：为供应商正式在册人员（不含退休人员，由供应商为其缴纳的社保证明材料并加盖供应商公章），具有省级或省级以上交通行政主管部门核发的《公路工程试验检测工程师证书》（试验类别为桥梁或公路）或《公路水运工程试验检测师证书》（试验类别为道路工程或桥梁隧道工程），同时具有工程师及以上技术职称（专业为公路、桥涵（隧））。

# 三、获取招标文件

1.时间：自招标文件公告发布之日起5个工作日。

2.地点：“苏采云”系统内免费下载（投标人必须在苏采云系统中获取采购文件，方能参与政府采购项目）

3.方式：本项目采用网上注册登记方式。

4.售价：0元。

# 四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1.时间：2025年6月16日9时00分（北京时间）

2.地点：“苏采云”政府采购交易系统网上开标大厅。

# 五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

# 六、其他补充事宜

1.本项目采用网上注册登记方式。

1.1潜在供应商访问电子招标响应交易平台的网络地址和方法：“苏采云”系统用户注册--获取“CA 数字证书”--CA 绑定与登录--参与投标--下载采购文件（后缀名为“.kedt”）--将后缀名为“.kedt”的采购文件导入政府采购客户端工具--制作响应文件--导出加密的响应文件（后缀名为 zip）--通过“苏采云”系统上传响应文件。具体见《“苏采云”系统供应商操作手册》（手册下载地址：苏采云系统-右侧消息通知栏）。

1.2潜在投标人访问“苏采云”系统方法：江苏省政府采购网首页-“苏采云”链接。

1.3“CA 数字证书”的获取：供应商需办理 CA 锁，“苏采云”系统目前仅支持政务 CA，省内各地区办理的用于“苏采云”平台的政务 CA 全省通用。盐城地区政务 CA 办理请至亭湖区政务服务中心二楼226窗口办理，联系电话：15051556883。

1.4采购文件（后缀名为“.kedt”）、供应商操作手册及政府采购客户端工具可通过“苏采云”系统相应链接进行下载。

1.5招标代理机构（采购代理机构）将数据电文形式的采购文件加载至“苏采云”系统，供潜在供应商下载或者查阅。

1.6请潜在投标单位提前安装相应的控件（详见《“苏采云”系统供应商操作手册》）并使用谷歌浏览器登录“苏采云”系统参与不见面开评标。如潜在投标人未按上述要求操作，将自行承担所产生的风险。

2.各投标人在投标截止时间前应当每天都上网查询，以便获取更新的澄清、修改、补充内容。凡涉及到该项目的补充说明和修改，均以中国政府采购网、江苏政府采购网、盐城市政府采购网上的更正或补充通知为准。

3.投标人不得提供虚假材料谋取中标成交的或采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商。

4.投标人存在串通投标、以他人名义投标、弄虚作假等违法违规行为，或者无正当理由放弃投标、中标资格，造成项目招标失败的，不得参加该项目重新招标的投标。

5.因供应商的系统环境、操作等原因导致项目参与、开评标过程中出现问题由供应商自行承担负责。

6.本次招标不收取投标保证金，不收取质量保证金。

7.中标供应商在中标后需向采购人提交纸质投标文件。

# 七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系

## 1.采购人信息

名    称：盐城市公路事业发展中心

地    址：盐城市青年路中路8号

联 系 人：范先生

联系电话：0515-88111102

## 2.采购代理机构信息

名    称：盐城市招标代理有限公司

地　　址：盐城市青年路钱江财富广场西区A座4楼

联 系 人：滕先生

联系电话：18082164456

## 3.项目联系方式

项目联系人：范先生

电　　 话：0515-88111102

## 第二章  供应商须知

### 一、总则

#### 1、招标方式

1.1 本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。

#### 2、合格的供应商

2.1满足招标公告中供应商的资格要求的规定。

2.2 满足本文件实质性条款的规定。

#### 3、适用法律

3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

#### 4、投标费用

4.1 供应商应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，盐城市招标代理有限公司（以下简称“采购代理机构”）在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2本次招标采购人和“采购代理机构”不收取标书工本费。

4.3本项目招标代理服务费由 招标人 支付，各投标人在投标报价无需考虑该项费用。

#### 5、招标文件的约束力

5.1 投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。

### 二、招标文件

6、招标文件构成

6.1 招标文件有以下部分组成：

（1）招标公告

（2）投标人须知

（3）合同条款及格式

（4）项目需求

（5）评标方法与评标标准

（6）投标文件格式

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与采购代理机构联系解决。

6.2 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

7、招标文件的澄清

7.1 任何要求对招标文件进行澄清的投标人，应在投标截止日期十日前按招标公告中的通讯地址，以书面形式通知采购代理机构。

8、招标文件的修改

8.1 在投标截止时间前，采购人可以对招标文件进行修改。

8.2采购人和采购代理机构有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期。

8.3招标文件的修改将在中国政府采购网、江苏政府采购网、盐城市政府采购网公布，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

### 三、投标文件的编制

9、投标文件的语言及度量衡单位

9.1 投标人提交的投标文件以及投标人与采购人、采购代理机构就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

9.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

10、投标文件构成

10.1 投标人编写的投标文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、投标分项报价表、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表、其他证明文件、投标函、开标一览表等部分。

10.2 如标书制作工具中格式和内容与“中国政府采购网”、“江苏政府采购网”、“盐城市政府采购网”发布的招标文件不一致，请以“中国政府采购网”、“江苏政府采购网”、“盐城市政府采购网”发布的招标文件为准。

11、证明投标人资格及符合招标文件规定的文件

11.1投标人应按照法律、法规、规章和规范性文件以及招标文件要求提交证明文件，证明其及投标标的符合招标文件规定。

11.2招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

12、投标分项报价表

12.1投标人应按照招标文件规定格式填报投标分项报价表。

12.2投标货币。投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。

13、技术参数响应及偏离表、商务条款响应及偏离表

13.1投标人需对招标文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离，并说明原因。

13.2投标人可在投标文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。

14、投标函和开标一览表

14.1投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。

14.2对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与投标分项报价表中的投标总报价一致，如不一致，不作为无效投标处理，但评标时按开标一览表中价格为准。

15、投标有效期

15.1投标有效期为采购代理机构规定的开标之日后六十（60）天。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件而予以拒绝。

16、投标有效期的延长

16.1在特殊情况下，采购代理机构于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝采购代理机构的这一要求而放弃投标。同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件，同时受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

### 四、投标文件的递交

17、投标文件的递交

17.1 电子投标文件的递交

投标人应当按照《操作手册》规定，在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。

18、投标截止时间

18.1投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。

投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功的按照本招标文件第二章第26.1.2条 规定做无效投标处理。

18.2采购代理机构可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止时间，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止时间均应以延长后新的截止时间为准。

19、投标文件的拒收

19.1采购代理机构拒绝接收在其规定的投标截止时间后上传的任何投标文件。

20、投标文件的撤回和修改

20.1投标文件的撤回

20.1.1电子投标文件的撤回

投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。

20.1.2投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

20.2 投标文件的修改

20.2.1投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

20.2.2在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

20.3在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

### 五、开标与评标

21、开标

21.1采购代理机构将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按照《操作手册》规定，参加开标活动和在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。

21.2开标仪式由采购代理机构组织。苏采云系统将自动对项目进行开标，并宣布各投标人名称和投标价格。

21.3投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。

21.4投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，如苏采云系统中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

22、评标委员会

22.1开标后，采购代理机构将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。

22.2评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

22.3评委会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标侯选人。

23、评标过程的保密与公正

23.1凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、采购代理机构均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

23.2在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

23.3采购代理机构和评标委员会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

23.4采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过苏采云系统查看自己的评审得分及排序情况。

24、投标文件的澄清

24.1评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

评标委员会并非对每个投标人都做澄清要求。

24.2需要供应商进行澄清、说明和补正的，评委会将通过苏采云系统向供应商发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

24.3接到评委会澄清、说明和补正要求的投标人如未按规定做出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。

25、对投标文件的初审

25.1投标文件初审分为资格审查和符合性审查。

25.1.1资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查的结论，采购人以书面形式向评委会进行反馈。

采购人在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询投标人的信用记录，以确定投标人是否具备投标资格,查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

25.1.2符合性审查：依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

25.1.3未通过资格审查或符合性审查的投标人，采购代理机构将在苏采云系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评标结束后，采购代理机构将不再告知未通过资格审查和符合性审查的原因。

25.2在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和采购代理机构的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会以少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

25.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

25.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，确定其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

25.5评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过苏采云系统告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

25.6投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与采购代理机构及评标委员会联系。

26、无效投标条款和废标条款

26.1无效投标条款

26.1.1投标人在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。

26.1.2投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的。

26.1.3同一投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。

26.1.4投标人不具备招标文件中规定资格要求的。

26.1.5投标人的报价超过了采购预算或最高限价的。

26.1.6未通过符合性审查的。

26.1.7不符合招标文件中规定的实质性要求和条件的（本招标文件中斜体且有下划线部分为实质性要求和条件）。

26.1.8投标人被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

26.1.9投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

26.1.10评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将通过苏采云系统要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

26.1.11投标文件未按照招标文件要求加盖CA电子公章的。

26.1.12其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。

26.2废标条款

26.2.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的。

26.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。

26.2.3因重大变故，采购任务取消的。

26.2.4评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

26.2.5因苏采云系统系统故障原因造成开标不成功的。

26.3 投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理：

26.3.1如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按政府采购相关规定执行。

### 六、定标

27、确定中标单位

27.1中标候选人的选取原则和数量见招标文件第五章规定。

27.2采购人应根据评委会推荐的中标候选人确定中标人。

27.3采购代理机构将在“中国政府采购网”、“江苏政府采购网”、“盐城市政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。

27.4若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：

27.4.1提供虚假材料谋取中标的。

27.4.2向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的。

27.4.3属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的。

27.4.4与采购人或者其他供应商恶意串通的。

27.4.5采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。

27.5 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：

27.5.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制。

27.5.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜。

27.5.3不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。

27.5.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。

28、质疑处理

28.1提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

28.2供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式根据下述28.4条款的规定向采购代理机构或采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

28.2.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；

28.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

28.2.3对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，采购代理机构、采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。

28.3质疑函必须按照本招标文件中《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。供应商如组成联合体参加投标，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

28.4供应商（含潜在供应商）对采购方式、采购需求、供应商资格条件及审查结果、评标方法和评标标准、合同文本的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复。供应商对除上述事项以外其他事项的询问、质疑请向采购代理机构提出，由采购代理机构负责答复。

采购代理机构及采购人只接收以纸质原件形式送达的质疑,采购人和采购代理机构不接受未填写快递运单的快件。

采购人质疑接收人及联系方式见招标文件第一章。

质疑人（或授权委托人）须是投标单位正式员工，授权委托人须提供投标单位为其缴纳的本年度近期社保证明。

28.5 以下情形的质疑不予受理

28.5.1内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

28.5.2超出政府采购法定期限的质疑。

28.5.3以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

28.5.4未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

28.5.5供应商组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

28.6供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，采购代理机构有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

29、中标通知书

29.l中标结果确定后，采购代理机构将向中标人发出中标通知书。请中标人在中标结果公告届满之日起30日内,使用CA数字证书登录苏采云系统及时下载中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，苏采云系统不再保证提供下载中标通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。

29.2中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标人均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

### 七、授予合同

30、签订合同

30.l中标人应当在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。

30.2招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

30.3签订合同后，中标人不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。

31、服务（包含与服务相关的货物）的追加

31.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的服务（包含与服务相关的货物），在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。

32、政府采购履约资金扶持政策

32.1政府采购线上合同信用融资政策

根据《转发江苏省财政厅 中国人民银行南京分行<关于深入推进政府采购线上合同信用融资工作的通知>的通知》（盐财购〔2021〕20号）规定，中标供应商如有融资需求，可持政府采购合同在线向相关金融机构（具体信息详见江苏省政府采购网“政采贷”栏目）申请贷款，相关金融机构按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的贷款服务；具体操作流程请参考苏采云系统中操作手册。

32.2进口产品

进口产品指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，包括已经进入中国境内的进口产品。关于进口产品的相关规定依据《政府采购进口产品管理办法》（财库〔2007〕119号文）、《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号文）。

32.3中小企业、监狱企业及残疾人福利性单位

32.3.1中小企业定义：

中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。关于中小企业的相关规定依据《中华人民共和国中小企业促进法》、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300 号）、《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》（国发〔2009〕36 号）。

32.3.2供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：

32.3.2.1在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

32.3.2.2在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

32.3.2.3在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

32.3.3在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

32.3.4以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

32.3.5监狱企业定义：是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

32.3.6残疾人福利单位定义：享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

32.3.6.1安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10 人（含10 人）；

32.3.6.2依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

32.3.6.3为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

32.3.6.4通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

32.3.6.5提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）；

32.3.6.6前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1 至8 级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或服务协议的雇员人数。

32.3.7本项目是否专门面向中小企业预留采购份额见第一章《招标公告》。

32.3.8采购标的对应的中小企业划分标准所属行业见第四章《采购需求》。

32.3.9小微企业价格评审优惠的政策：见第五章《评标方法和评标标准》。

32.4政府采购节能产品、环境标志产品

32.4.1严格执行政府采购关于支持节能产品、环境标志产品的相关政策规定。如本次采购的产品属于财政部、国家发展改革委、生态环境部、市场监管总局等部门发布的节能产品、环境标志产品品目清单政府强制采购范围的，供应商必须在响应文件中提供所投产品的相关证书(由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书)。节能产品、环境标志产品品目清单以递交响应文件截止时已正式公布的最近一期信息为准，如属政府强制采购产品未提供认证证书的或认证证书提供不全的将视为未实质性响应采购要求。其他条件相同情况下，应当优先采购节能产品、环境标志产品。

32.4.2节能、环保产品的品目清单按照《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）、《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）执行。国家对品目清单进行调整的，按照最新调整的品目清单执行。

32.5绿色包装

本项目中涉及商品的包装应按照“财办库〔2020〕123号《关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知》”执行,在供货、安装过程中能做到低碳物流、环保节约、提高资源利用率。

32.6政府采购创新产品

采购人优先采购各级政府部门公开发布的有效期内的创新产品、创新服务、首台套、首购首用等《目录》的创新产品。

32.7绿色数据中心政策

本文件中若涉及到数据中心采购，采购人应依据《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》（财办库〔2023〕7号）文件精神，在采购数据中心相关设备、运维服务，应当有利于节约能源、环境保护和资源循环利用，按照《需求标准》实施相关采购活动。采购人应当加强采购需求管理，根据《需求标准》提出的指标编制数据中心相关设备、运维服务政府采购项目的采购文件，并在合同中明确对相关指标的验收方式和违约责任。采购人应当在履约验收中对供应商提供的产品或服务进行抽查检测，必要时可委托取得相关资质的第三方机构对其进行检测、认证。因检测、认证涉及生产过程或检测时间长等原因，不能在验收过程中开展检测、认证的，可要求供应商在验收阶段提供相关检测报告、认证报告。

32.8履约保证金政策

履约保证金的缴纳形式：

供应商应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交履约保证金。依据《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》，鼓励供应商自愿使用电子履约保函（保险）代替缴纳履约保证金。

如以履约保函（保险）形式缴纳履约保证金，供应商可通过政府采购电子履约保函（保险）平台（www.jsdzbh.com）在线申请履约保函（保险）。

履约保证金金额为合同金额的10%，采购人对第三方信用服务机构依据标准规范评定为 AA 级及以上的政府采购供应商（需在签订采购合同前提供信用管理部门备案的第三方信用报告，且信用报告通过“信用盐城网”可查实），免收履约保证金。

33、招标项目需满足的政府采购政策目标和具体支持对象

33.1中小微型企业有关政策

（1）根据工信部等部委发布的《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号），根据具体品目确定相应标准。符合上述条件的中小微型企业应按照招标文件中的格式要求提供《中小企业声明函》。

（2）本项目若不专门面向中小企业采购，对符合规定的小型和微型企业报价给予20%的扣除价格，用扣除后的价格参与评审；若专门面向中小企业采购，不再对小型和微型企业报价给予价格扣除。

（3）供应商须按照采购文件要求提供相应的《企业声明函》（格式附后），不提供声明函或有弄虚作假的，将依法承担相应责任。

（4）根据工信部等部委发布的《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）文件规定自行填写，根据具体品目确定相应标准。

（5）以上规定未尽事项，按《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）等有关制度规定执行。

33.2监狱和戒毒企业

（1）本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业。

（2）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。供应商如不提供上述证明文件，价格将不做相应扣除。

（3）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）。

33.3残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

34、落实节能、环保产品政策

34.1严格执行政府采购关于支持节能产品、环境标志产品的相关政策规定。如本次采购的产品属于财政部、国家发展改革委、生态环境部、市场监管总局等部门发布的节能产品、环境标志产品品目清单政府强制采购范围的，供应商必须在响应文件中提供所投产品的相关证书(由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书)。节能产品、环境标志产品品目清单以递交响应文件截止时已正式公布的最近一期信息为准，如属政府强制采购产品未提供认证证书的或认证证书提供不全的将视为未实质性响应采购要求。其他条件相同情况下，应当优先采购节能产品、环境标志产品。

35、其他

35.1供应商对于投标产品的商品包装、快递包装应按照《关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知》（财办库〔2020〕123号）执行。

35.2本文件中若涉及到数据中心采购，应按照《<绿色数据中心政府采购需求标准（试行）>的通知》（财库〔2023〕7号）执行。

35.3 本项目落实预付款制度，预付款比例为 30 %。在签订合同时，中标、成交供应商明确书面表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，采购人可就预付款比例作相应调整。

35.4确需收取履约保证金的，履约保证金的缴纳形式：

供应商应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交履约保证金。依据《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》，鼓励供应商自愿使用电子履约保函（保险）代替缴纳履约保证金。

如以履约保函（保险）形式缴纳履约保证金，供应商可通过政府采购电子履约保函（保险）平台（www.jsdzbh.com）在线申请履约保函（保险）。

履约保证金金额不得超过合同金额的10%，采购人对第三方信用服务机构依据标准规范评定为 AA 级及以上的政府采购供应商（需在签订采购合同前提供信用管理部门备案的第三方信用报告，且信用报告通过“信用盐城网”可查实），免收履约保证金。

35.5合同履行结束后，甲方应及时退还交纳的履约保证金。

35.6履约保证金的退还：

35.6.1方式：无息退还至投标人缴纳履约保证金的账户。如为保函，在到期时自行失效。

35.6.2时间：验收合格且采购人收到发票后30日内。

35.6.3条件：按合同要求全部履约完成并经采购人验收合格，且采购人收到中标人出具的发票。

35.6.4不予退还情形：

除不可抗力情况外，投标人出现下列情形之一的，其履约保证金，招标人将视情节决定不予退还或部分不予退还。

（1）中标人无正当理由拒绝签订合同的，或者在签订合同时向采购人提出附加条件或者更改合同实质性内容要求的；

（2）中标人不履行与采购人订立的合同的；

（3）中标人所供货物或服务不符合招标文件规定要求的；

（4）中标人采取欺骗、弄虚作假方式投标的或与其它投标人串通投标的；

（5）中标人将合同内容违法转包、分包的；

（6）中标人故意捏造事实或伪造证明材料，进行虚假恶意投诉或反映的。

35.6.5逾期退还的违约责任：采购人逾期无故未退还履约保证金的，按中国人民银行同期贷款基准利率上浮20%后的利率支付超期资金占用费，但因供应商自身原因导致无法及时退还的除外。

# 第三章  合同条款及格式

甲、乙双方根据盐城市2025年普通国省道养护工程施工检测服务项目公开招标的结果，签署本合同。

一、定义与解释

本合同条款下述定义和解释仅限于本招标文件使用。

1、委托方：盐城市公路事业发展中心。

2、受托方：是指其投标书已为委托方所接受，并与委托方签订了合同书并承担本项目质量检测的机构。

3、项目负责人：是指由受托方书面委任的负责本项目质量检测工作的组织管理者。

4、天：指日历日。年、月、日按公历计算。

5、时间：本招标文件所指时间均为北京时间。

二、项目服务内容：

招标范围：盐城市2025年普通国省道养护工程分为路面养护工程和桥梁养护工程。路面养护工程包括233车道公里的路面修复养护工程和91车道公里的路面预防性养护工程，桥梁养护工程包括35座桥梁预防性养护工程、43座桥梁维修改造工程、52座桥梁健康监测系统建设项目及315座桥梁视频监控建设项目。

招标内容：为以上养护路段的路基、路面、桥涵、交安等工程的中间质量鉴定检测、交工核验、质量回访检查、竣工复测等；同时承担必要的测量工作现场检测指导、内业资料检查、质保体系检查并配合招标人做好工程质量管理工作；每半年至少组织开展一次养护工程专项监督检查，检查范围包括所有养护大中修工程、桥梁维修改造工程，并根据阶段性重点任务抽查其他养护专项工程，检查要求参照《江苏省普通国省道安全监督检查程序和标准》。具体详见招标文件第四章项目需求。

检测服务工期：从本项目签订合同至竣工验收结束为止，受托方在收到委托人的检测指令后，10日内提交质量检测工作方案，方案经过委托人组织审查通过后，应于10日内组织开展质量检测工作。检测机构须严格按照工作方案规定的检测内容及工期要求进行检测，确保数据真实、可靠。检测机构在检测过程中发现检测数据异常或存在可能影响正常使用的质量或安全问题时，应及时报告委托人和业主。现场检测结束后一周内，提交合同段的最终检测报告、工作报告及合同段初步质量评分表。

- 技术要求

1.受托方应认真做好检测前期工作，受托方应编制详细的工作方案，确定检测内容、检测操作规程、评定标准、安全保障措施和检测工期安排，经评审后才可实施。

2.在接到委托方中标通知书后，受托方必须在10日内进场，并做好开展检测工作的一切准备工作。

3.检测机构须严格按照经评审的工作方案规定的检测内容及工期要求进行检测，确保数据真实、可靠。检测机构在检测过程中发现检测数据异常或存在可能影响正常使用的质量或安全问题时，应及时报告质量监督机构。

4.检测过程及检测工作质量应符合现行实施的部《公路工程竣(交)工验收办法实施细则的通知》（交公路发[2010]第65号）、江苏省交通运输厅有关技术规范及江苏省交通运输厅工程质量监督局下发的相关规定；

5.检测报告中至少应包括以下内容：

检测概况：检测项目、检测频率、检测时间、所测桩号、所用仪器、遵照规范等。

检测结果：主要指标统计合格率、质量等级等；

检测结论：检测结果的统计与分析，对存在的质量缺陷提出初步结论及补救措施建议等。

6.工作报告中至少应包括对本次检测实施手段、方法及检测工作质量的总结和评价，本次检测结果与以往类似工程检测结果的对比分析，对检测工程质量状况的分析及建议，检测工作中发现的问题及改进措施。

7.现场检测结束后一周内，提交各合同段的最终检测报告一式2份及各合同段初步质量评分表1份，以上报告、表格电子版1份。

四、双方责任

（一）委托方的责任：

1.按合同的约定负责承担并支付受托方的相关费用；

2.安排专人为受托方的检测工作进行协调、联系，为受托方提供良好的工作环境；

3.负责本项目的管理、对检测服务进行评价、审批检测费用；

4.对检测过程、结果进行监督、对受托方履约情况进行考核；

5.负责提供项目基本情况资料等；指定专人负责与受托方的工作联系，协调各方面工作，帮助受托方的工作队伍进入现场工作；

6.在合同规定的时间内，就受托方书面提交并要求答复的重大问题，作出书面决定；

7.有权对受托方派出的机构与人员组织提出要求，对不称职的、严重失职的人员有权要求受托方更换；

- 受托方的责任：

1.受托方负责按照本招标文件、投标文件和委托方的要求开展检测服务。

2.委托方根据工程需要，有权要求受托方对工作量清单中检测项目、频率、内容和方法进行增加或调整；受托方在合同执行过程中应无条件服从委托方对检测计划的调整，以及对工程管理、确保工程质量等提出的有关要求。

3.受托方在收到委托方的检测指令后，10日内提交质量检测工作方案，方案经过委托方组织审查通过后，按照委托方的要求组织开展现场工作。按时完成检测任务，并提交各合同段的最终检测报告、工作报告及各合同段初步质量评分；工程项目质量检测报告的格式和要求应符合通过计量认证的质量管理手册的有关规定。

4.受托方在合同执行过程中投入的人员和检测设备必须与投标文件所列一致，未经委托方批准不得更换，确保检测内容和频率，保证检测数据科学、公正、真实。受托方要及时掌握检测工作进展情况，受托方不得以其他借口减少或降低检测次数、频率、内容或是提高检测费用；否则该批次检测工作委托方不予验收、不予支付，直至最终终止合同，一切后果和责任由受托方承担。

5.在合同期内，未经委托方同意，不得随意更换人员。若确因特殊原因需要更换项目负责人或现场负责人时，须提前7天提交与拟更换人员具备同等或更高资质的人员资质报委托方批准，经委托方批准后，受托方必须按照“五、违约责任”支付委托方违约金。

6.若委托方提出人员更换要求，受托方应在接到通知的7天内选派资格和经验为委托方接受的人员进行更换。由于更换人员引起的费用由受托方承担。

7.受托方应对全部的现场检测作业和方法的适用性、可靠性和安全性负责；对其所有人员工作中的失误、疏忽、玩忽职守承担全部责任。如委托方提出要求，受托方应能及时提供真实的原始数据和中间数据；

8.受托方使用的检测仪器、设备等应符合现行规范、现场检测及合同的要求；如委托方认为检测现场的仪器设备和办公用品不能满足现场检测工作需要，则受托方必须及时更换或增加仪器设备和办公用品直至委托方满意为止。

9.受托方应自行承担检测工作的一切有关费用，包括整个检测期间的设备调动、维修及食宿、交通、差旅费等费用中；

10.受托方应做好质量管理工作，建立健全质量保证体系，加强工作全过程的质量控制，应按期、按质、按量地完成委托的各项工作内容，并对交工验收检测的数据、结果负法律责任；

11.受托方应为其完成本合同的人员和设备进行保险，费用由受托方承担。若受托方在合同履行期间发生人员伤亡或财产的损失，或者造成第三方的人员伤亡或财产损失，受托方应承担全部责任，并保障委托方免于承担由此造成的一切损害和损失。受托方应确保安全生产，应承担由此造成的一切损害和损失。

12.受托方应自觉做到安全生产和文明施工，妥善处理好与其他工程的关系，不得损坏或污染已完成的其它工程设施，若有损坏或污染应负责清洁、赔偿或修复；

13.在合同有效期间或合同条款规定的期限内，未经委托方的书面同意，受托方不得泄露委托方与本项目、本工程、本合同有关的保密资料。受托方在检测服务期间及合格的检测数据交付后3年时间内，不得将工程的任何资料向第三方泄露，除非征得委托方的书面同意；

14.受托方如需查阅本工程的有关设计文件、技术资料等，应征得委托方同意；

15.受托方可以按照合同约定获得委托方等相关单位必要的帮助与配合。

五、违约责任

1.委托方的违约：合同生效后，因委托方原因，委托方提出终止合同，委托方将给予受托方2万～4万元违约罚款。

2.受托方的违约

（1）如果受托方将任务转包或者分包，除整改外委托方将按合同价的5%～10%扣除受托方的违约金。

（2）受托方未按委托方规定的时间进场开展工作，或未按照国家现行的标准或规范开展工作，或未根据委托方的指令进行变更，或受托方因自身原因未按期向委托方提交检测成果，给委托方造成损失等，如发生上述任何行为，委托方将按合同价的5%～10%扣除受托方的违约金。

（3）合同生效后，如受托方提出终止合同，应给予委托方5万～10万元违约罚款。

（4）未经委托方批准而擅自更换检测人员不能达到现场检测要求，经委托方批评仍不能及时更正；投入本项目的检测仪器设备不全，不能按委托方要求及时增加或调整至满足委托方要求的，委托方将按合同价的5%～10%扣除受托方的违约金。

（5）检测人员责任心不强、检测工作不到位，伪造检测数据出具错误检测数据或错误鉴定结论，导致发生质量事故，造成经济损失或不良影响。检测单位发现有危及工程结构安全和重要使用功能安全的问题时，未及时向委托方报告，委托方将按合同价的5%～10%扣除受托方的违约金。检测单位未发现应该发现的质量问题的，导致鉴定结论与事实不符，受托方应承担相应的责任；同时，委托方将在履约考核中予以考虑。

（6）未经委托方许可，本项目更换项目负责人时，受托方必须支付委托方2万元人员违约金。

（7）违反本合同有关廉洁条款的规定，委托方将给予受托方2万～4万元违约罚款。

（8）上述（1）～（7）款累计违约金限额为20万元。若发生上述（1）～（7）情况中任一款委托方有权收回已委托的全部或部分工作，受托方无条件接受。

3.责任的期限

受托方与委托方双方的责任与义务期限为合同协议书或合同条款规定的时间范围。

六、安全措施

1.受托方应严格遵守《中华人民共和国安全生产法》、《江苏省安全生产条例》等法律法规的规定，建立健全的安全生产组织体系和责任体系，落实安全生产的保障措施，严格按照安全标准检测，采取必要的安全防护措施并对检测人员进行安全生产教育和管理；健全组织制度，指定主要领导负责安全工作，确保作业人员和车辆、设备的安全。受托方在检测过程中发生的任何交通、生产事故造成财产损失或人员伤亡的，以及与其他第三方发生的任何纠纷或事故，委托方概不承担任何责任和费用。

2.针对本项目在检测期间需保持过往车辆顺利通行，不能中断交通，受托方应严格遵守《中华人民共和国安全生产法》、《江苏省安全生产条例》、《江苏省公路条例》及《江苏省道路安全条例》的有关规定，服从交警部门的管理，自觉保护施工公路路产；遵守地方政府和有关部门对检测场地交通等管理规定，否则将承担由此造成的有权部门的处罚。受托方上路作业应按规定办理相关手续，并服从交警部门的管理；作业人员须穿着统一的安全标志服在作业区内作业，严禁随意穿越车道；在作业封闭区内的车辆和设备应按要求设置安全标志，并开启黄色警示灯和双跳灯。受托方应杜绝因自身原因产生道路严重阻塞、中断等不良社会影响的现象发生，如发生上述情况，产生的一切责任（包括连带附带责任）均由受托方承担。

3.在现场工作时，受托方应遵守政府有关部门及有关单位安全保卫制度，并对其人员的安全负责，受托方应对由于自己或其代理人的过错包括侵犯版权或发明权而给委托方或任何第双方造成的损失负赔偿责任。在作业现场，受托方应采取必要的安全措施，并应保障委托方免于承担由此导致的一切诉讼、争执、索赔、罚款。

七、保险

1、本项目的工程一切险、第三方责任险、受托方装备险和受托方职工的（人身）事故险均由受托方投保，保险费由受托方承担并支付，并包含在合同总价中，不单独计量与支付。在本合同工程实施过程中，受托方雇员的人身死亡或伤残，或财产（设备）的损失或损害，由受托方自行负责，委托方不予赔偿。

八、合同费用与支付

1.实际结算检测费用：合同总价=受托方的投标报价（中标价格）。

2.付款方式：双方合同签订后，委托方向受托方支付合同总价的30%预付款，委托方收到受托方发票后10个工作日内将预付款支付到合同约定的受托方账户；受托方在完成现场检测并提交中期成果，完成交工验收后支付合同总价的95%；在提交最终成果并完成竣工验收后，付清全部尾款。以上付款均不计息。

注:在签订合同时，受托方明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的金额，委托方可不适用预付款规定。

3.本合同检测费用采用“固定总价”合同的方式。检测费用包括检测试验费用、人员费用、检测设备、检测设备维护、办公设备用品、税金、管理费、保险、风险及利润等一切费用。

4.在合同实施过程中，检测工作如有推迟或延误而超过约定的服务期限，应相应延长服务期，但并不因检测服务期的延长原因调整各项单价及总价。

5.服务过程中，委托方有权根据实际需要对合同范围内的任一工程检测细目的数量增加或减少，或者取消、增加某细目，委托方有权在相关规范标准规定范围内提出任何检测要求，而无需征得受托方的同意。工程数量发生变化的检测细目单价不予调整，以实际检测的工程数量予以支付，但结算超出部分时，试验检测服务总费用不予调整。新增检测项目（原检测项目清单中没有的）参照受托方所报单价同等水平由委托方核定单价。

九、合同的调价

1、在签订本合同后，因法律、法规发生变化引起该检测费变化，以及因物价变动、规范性文件发生变化等其他因素而引起检测费用变化，相关风险由受托方承担，合同价款不作调整。

十、转包与分包

1、本项目不得转包与分包。

十一、不可抗力

1、除非合同另有约定，不可抗力系指委托方和受托方都不可预见、不可避免、不能克服的超出认识控制和防范能力的事件。这类事件使合同一方的履约已变得不可能。不可抗力可以包括(但不限于)下列情况：

(1)战争、敌对行动(不论宣战与否)、入侵、外敌行动；

(2)叛乱、革命、暴动或军事政变或篡夺政权，或内战；

(3)暴乱、骚乱或混乱，但对于完全局限在受托方雇用人员内部并且是由于从事本工程而发生的事件除外；

(4)离子辐射或放射性污染；

(5)以音速或超音速飞行的飞机或其他飞行装置产生的压力波，飞行器坠落；

(6)自然灾害(地震、洪水、海啸、飓风、超强台风、雷击)。

2、遇有不可抗力事件的一方因此影响合同执行时，应在不可抗力事件发生后立即以书面形式通知对方，并应在不可抗力事情发生后15天内，提供事件详细及合同不能履行、或者部分不能履行、或者需要延期履行的理由的有效证明文件。按照事件对履行合同的影响程度，由双方协商解决是否解除合同，或者部分免除履行合同的责任，或者延期履行合同。

3、因合同一方拖延履行合同后发生不可抗力的，不能免除拖延履行方的相应责任。

十二、索赔

1、当一方提出索赔时，要有正当索赔理由，且有索赔事件发生时的有效证据。

2、委托方未能按合同约定履行自己的各项义务或发生错误以及应由委托方承担责任的其他情况，造成受托方的经济损失，受托方可按下列程序以书面形式向委托方索赔：

(1)索赔事件发生后28日内，发出索赔意向通知；

(2)委托方在收到受托方送交的索赔报告和有关资料后，于28日内给予答复，或要求受托方进一步补充索赔理由和证据；

(3)委托方在收到受托方送交的索赔报告和有关资料后28内给予答复或未对受托方作进一步要求，视为该项索赔已经认可；

(4)当该索赔事件持续进行时，受托方应当阶段性向委托方发出索赔意向，在索赔事件终了后28日内，向委托方送交索赔的有关资料和最终索赔报告。索赔的程序与(2)、(3)规定相同。

3、受托方未能按合同约定履行自己的各项义务或发生错误，造成工期延误和(或)对委托方造成的其它经济损失，委托方可按本合同上述第2款确定的时限和方式向受托方提出索赔。

十三、合同生效、变更、中止、解除和终止

1、本合同由委托方、受托方双方签订，并且合同经双方签字盖章后生效。

2、双方履行合同全部义务，合同价款支付完毕，本合同即告终止。

3、对本合同条款的任何变更、修改或增减，须经双方协商同意后由法定代表人或授权代理人签署书面补充文件，作为本合同的组成部分。

4、委托方如果要求受托方全部或部分中止执行检测或终止合同，则应当在14日前通知受托方，受托方应当立即安排停止执行检测工作。

5、如受托方发生违约行为，受托方除偿付委托方违约金和损失赔偿费外，委托方有权解除本合同。合同解除后，委托方不承担责任。

6、双方因不可抗力致使合同无法履行，可以解除合同。

7、一方根据上述第5、6款约定要求解除合同的，应以书面形式向对方发出解除合同的通知，并在发出通知前14日告知对方，通知达到对方时合同解除。对解除合同有争议的，按本合同第16款“2、争议的解决”关于争议的约定处理。

8、合同解除后，不影响双方在合同中约定的结算、清理和损害赔偿条款及争议的效力。

十四、事故报告

1、如果现场发生重大安全事故，受托方必须在2小时内将事故详细情况书面速报委托方。如果现场发生一般安全，受托方必须在3天内将事故详细情况书面报告委托方。如果现场发生重大交通事故，受托方应立即报告委托方，此外，受托方应采取措施，负责保护好事故现场。事故报告必须按交通部质量安全报告程序进行报告。

十五、廉洁条款

1、委托方和受托方人员应当自觉遵守国家、江苏省关于交通工程廉政建设的有关规定。

- 十六、其它

- 1.法律和法规

本合同必须服从国家的现行法律和法规，对合同的解释应以国家的现行法律和法规为准。

双方根据有关法律、行政法规规定，结合工程实际，经协商一致后，可对本检测合同条款进行补充或修改，另行签订补充协议，作为本合同的组成部分。

2.争议的解决

本合同在执行过程中，如发生任何争端、纠纷或因违反、终止本合同而引起的对损失损害的任何赔偿，应事先协商，在受托方和委托方之间达成一致意见。如未能达成一致，可提交上级主管部门协调：若仍不能达成一致，双方约定通过仲裁方式解决。仲裁机构为江苏仲裁委员会。仲裁决定具有最终法律效力，其仲裁费用由败诉方承担。

3.利益的冲突

除合同另有规定外，受托方及其雇员不应接受本合同规定以外的与本工程有关的利益和报酬。

4.本合同中的暂定金是委托方和委托方为本项目工程量的增加或留作不可预见费，由委托方和委托方决定是否全部或部分使用，或者根本不予使用。

5.履约保证金

在签订合同时，须向采购人交纳中标价的10%的履约保证金, 由中标人自主选择银行保函或现金、支票等形式，采用银行保函时，出具保函的银行级别为支行及以上。履约保证金于合同履行后通过项目验收后无息退还。

6.版权

对受托方拥有版权并已用于本检测服务中的所有文件，委托方有权在合同项目中使用或复制。但未经受托方同意，委托方不得将上述文件直接或间接用于其他项目、工程或服务之中。

受托方应对由于自己或其代理人的过错包括侵犯版权或发明权而给委托方或任何第三方造成的损失负赔偿责任。受托方要出版与本项目相关的一切资料，必须事先征得委托方的书面同意。

第二节  合同附件格式

附件一： 合同协议书

A 合同协议书格式（投标时不须填写）

本协议书由 	(以下简称：委托方)，中标的检测单位 	(以下简称：受托方)，共同订立。

兹就以下事项达成协议：

(一)协议书中的词句和用语与“合同条款”中所规定的定义相同。

(二)下列文件是本协议书的组成部分，应作为协议书的有效内容予以遵守和执行。

1.本合同协议书、安全生产合同及廉政合同；

2.中标通知书；

3.合同条款；

4.招标文件（含补通知文件）；

5.投标文件；

6.双方签订的补充或修正文件。

(三)支付条款：

双方合同签订后，委托方向受托方支付合同总价的30%预付款，委托方收到受托方发票后10个工作日内将预付款支付到合同约定的受托方账户；受托方在完成现场检测并提交中期成果，完成交工验收后支付合同总价的95%；在提交最终成果并完成竣工验收后，付清全部尾款。以上付款均不计息。

注:在签订合同时，受托方明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的金额，委托方可不适用预付款规定。

(四)受托方基于委托方的上述承诺，在此向委托方保证按照合同条款的规定履行检测任务。

(五)本项目的合同总价为人民币 (大写)     元整(￥            元)。

项目负责人：                     ， 证书编号：                     。

(六)本协议经双方签字盖章后，自 	年 	月 	日生效，在按照合同条款的规定，结清检测服务费用后自然失效。

(七)本协议书一式六份，合同双方各执三份。

委托方：  （单位全称）（盖章）     	受托方：  （单位全称）（盖章）

法定代表人	法定代表人

或	或

其授权的代理人：   （职务）        	其授权的代理人：   （职务）

（姓名）  （签字） 	（姓名）（签字）

年    月    日	   年    月    日

附件二： 廉政合同

- B、廉政合同格式

为了贯彻落实党中央、国务院《关于实行党风廉政建设责任制的规定》和交通运输部《关于在交通基础设施建设中加强廉政建设的若干意见》等有关工程建设、廉政建设的法律法规，加强工程建设中的党风廉政建设，保证工程建设优质、高效、健康、有序地进行，盐城市公路事业发展中心(以下称委托方)，与承担项目名称（合同段名称）合同内容的承包单位(以下称受托方)特订立如下“合同”。

一、委托方、受托方约定

1.委托方、受托方应共同遵守国家和省、市以及行业主管部门关于加强交通基础设施建设管理以及党风廉政建设的各项规定。

2.委托方、受托方应认真执行项目名称（合同段名称）合同文件，自觉按合同办事。

3.除非法律认定的商业秘密和合同文件另有规定之外，委托方、受托方的业务活动应坚持公开、公正透明的原则，严禁搞损害国家和集体利益、违反工程建设管理规章制度的不正当交易。

4.委托方、受托方应加强对本方人员的廉政监督，建立和健全廉政制度，认真查处本方的违法违纪行为。

5.委托方、受托方有对本方人员开展廉政告知、廉政教育和职业道德教育的义务。

6.委托方受托方如发现对方在业务活动中有不廉洁行为，有及时提醒对方并督促其纠正的权利和义务。

二、委托方在廉政建设方面的责任

1.委托方工作人员不得以任何形式向受托方索要和收受回扣。

2.委托方工作人员不得接受受托方的礼金、有价证券和贵重物品，不得在受托方报销任何应由个人支付的费用。

3.委托方工作人员不得参加可能对公正执行公务有影响的宴请和娱乐、旅游活动。

4.委托方工作人员不得要求或者接受受托方为其住房装修、婚丧嫁娶、家属子女的工作安排以及出国等提供方便。

5.委托方工作人员不得向受托方介绍家属、亲友从事与委托方工程有关的材料设备供应、工程分包、劳务等经济活动。

6.委托方工作人员不得以任何理由向受托方强行推荐分包单位，不得强行要求受托方购买合同规定外的材料和设备。

7.委托方工作人员不得在家里或宿舍接待受托方有关工程事项的询访。

三、受托方在廉政建设方面的责任

1.受托方不得以任何理由向委托方工作人员行贿或馈赠礼品。

2.受托方不得以任何名义为委托方工作人员报支需由其个人支付的任何费用。

3.受托方不得以任何理由邀请委托方工作人员参加由公款支付的娱乐性等活动。

4.受托方不得为委托方和个人购置或提供通讯工具、交通工具、家电和高档办公用品。

5.受托方人员不得到委托方人员家里或宿舍里询访有关工程建设事项。

6.受托方不得向被检测单位卡、拿、要或接受其它好处。

四、违约责任

1.委托方有违反本“合同”第一条第1至5款和第二条的，给受托方单位造成损失的，应予以赔偿。

2.受托方有违反本“合同”第一条第1至5款和第三条的，除按受托方单位的廉政建设规定和交通基础设施建设有关行业规定处罚外，视情节轻重和造成损失大小分别给予合同总价的 3 %至 5 %(最高不超过合同总价的5%)的违约罚款，并上报行政主管部门，按照《江苏省交通厅关于限制违反廉政合同的投标人进入交通工程建设市场的若干规定》的标准及相应处罚规定给予承包人信用等级降低或一至三年内不得进入本省交通建设市场的处罚。

五、本合同由双方或双方上级单位的纪检监察部门负责监督执行。

六、本合同有效期为其双方签署之日起至该合同工程竣工验收后止。

八、本“合同”作为项目名称（合同段名称）合同的附件，与主合同具有同等的法律效力，经协议双方签署后立即生效。

九、本“合同”一式六份，委托方、受托方各执三份。

委托方：  （单位全称）（盖章）     	受托方：  （单位全称）（盖章）

法定代表人	法定代表人

或	或

其授权的代理人：   （职务）        	其授权的代理人：   （职务）

（姓名）  （签字）	（姓名）（签字）

年    月    日	   年    月    日

附件三： 安全生产合同

- C、安全生产合同格式

为在                    项目检测合同的实施过程中创造安全、高效的检测工作环境，切实搞好本项目的安全管理工作，本项目盐城市公路事业发展中心(以下简称：委托方)为一方，与检测单位    （全称）      （以下简称“受托方”）特此签订安全生产合同：

一、委托方职责

1．严格遵守国家有关安全生产的法律法规，认真执行合同中的有关安全要求。

2．委托方根据受托方提供的检测工作方案，对所需的路政管理车辆给予必要的协助和配合。

3．委托方应对受托方检测现场安全检测情况进行抽查，监督受托方及时处理发现的各项安全隐患。

二、受托方职责

1．严格遵守《中华人民共和国安全生产法》、《江苏省安全生产条例》、《江苏省公路条例》及《江苏省道路安全条例》等国家及地方有关安全生产的法律法规和有关安全生产的规定，认真执行合同中的安全要求。

2．坚持“安全第一、预防为主”和“管生产必须管安全”的原则，加强安全生产宣传教育，增强检测人员的安全生产意识，配备专职安全员，检测技术人员、管理人员和具体操作人员必须熟悉和遵守本条款的各项规定，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查。

3．建立健全安全生产责任制。从派往项目实施的项目负责人到检测人员（包括临时雇请的民工）的安全管理必须做到纵向到底，一环不漏。项目负责人是安全生产的第一责任人。

4．受托方在任何时候都应采取各种合理的预防措施，防止其员工发生任何违法、违禁、暴力或妨碍治安的行为。

5．受托方参加检测的人员，必须接受安全技术教育，熟知和遵守本工种的各项安全技术操作规程，定期进行安全技术考核，合格者方准上岗操作。

7．操作人员上岗，必须按规定穿戴防护用品。受托方项目负责人和安全检查员应随时检查劳动防护用品的穿戴情况，不按规定穿戴防护用品的人员不得上岗。

8．所有检测机具设备和高空作业的设备均应定期检查，并有安全员的签字记录，保证其经常处于完好状态；不合格的机具、设备和劳动保护用品严禁使用。

9．检测工作中采用新技术、新工艺、新设备、新材料时，必须制定相应的安全技术措施，检测现场必须具有相关的安全标志牌。

10．受托方必须按照本项目特点，组织制定本项目实施中的生产安全事故应急救援预案；如果发生安全事故，应按照《国务院关于特大安全事故行政责任追究的规定》以及其它有关规定，及时上报有关部门，并坚持“三不放过”的原则，严肃处理相关责任人。

三、违约责任

如因受托方违约造成安全事故，将依法追究责任。

本“合同”一式六份，委托方、受托方各执三份。

委托方：  （单位全称）（盖章）     	受托方：  （单位全称）（盖章）

法定代表人	法定代表人

或	或

其授权的代理人：   （职务）        	其授权的代理人：    （职务）

（姓名）  （签字）	（姓名）（签字）

年    月    日	 年    月    日

第四章 项目需求

项目属性：服务类项目

一、项目概述

1.项目编号：JSZC-320900-SZDL-G2025-0011

2.项目名称：盐城市2025年普通国省道养护工程施工检测服务项目

3.预算金额（最高限价）：120万元；投标报价超过限价的为无效报价。

4.采购范围：盐城市2025年普通国省道养护工程分为路面养护工程和桥梁养护工程。路面养护工程包括233车道公里的路面修复养护工程和91车道公里的路面预防性养护工程，桥梁养护工程包括35座桥梁预防性养护工程、43座桥梁维修改造工程、52座桥梁健康监测系统建设项目及315座桥梁视频监控建设项目。

5.采购内容：为以上养护路段的路基、路面、桥涵、交安等工程的中间质量鉴定检测、交工核验、质量回访检查、竣工复测等；同时承担必要的测量工作现场检测指导、内业资料检查、质保体系检查并配合招标人做好工程质量管理工作；每半年至少组织开展一次养护工程专项监督检查，检查范围包括所有养护大中修工程、桥梁维修改造工程，并根据阶段性重点任务抽查其他养护专项工程，检查要求参照《江苏省普通国省道安全监督检查程序和标准》。具体详见技术要求。

6.合同履行期限：从本项目签订合同至竣工验收结束为止，具体日期服从采购人服务期要求。

7.质量要求：符合国家相关标准和规定；安全目标：无安全责任事故。

8.服务成果：现场检测结束后一周内，提交各合同段的最终检测报告一式2份、各合同段初步质量评分表1份,以上报告、表格电子版1份。

二、项目检测频率

本项目主要检测项目、频率应符合“本章技术标准和要求”中的相关要求。发包人有权要求中标人根据工程质量实际需要，开展相关检测项目，中标人须无条件服从，相应费用视为已包含在投标报价中，若中标人未在发包人要求的时限内开展相应的检测任务，则发包人有权自己进行或委托第三方开展相应工作，一切风险与费用由中标人承担，该项费用在工程价款中扣除。

| 单位工程 | 分部工程 类别 | 抽查项目 | 检测频率 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 路面工程 | 沥青面层 | 厚度、压实度（面层） | 每次至少6点 | 点 |  |
|  |  | 渗水系数 | 每次至少6点 | 点 |  |
|  |  | 路面弯沉 | 每评定单元检测不少于40点 | 点 |  |
|  |  | 平整度 | 全程每车道施工段连续，按每 100m 计算 σ 或 IRI | 公里/车道 |  |
|  |  | 摩擦系数（横向力检测车） | 检测摩擦系数 | 公里/车道 |  |
|  |  | 构造深度（激光构造深度仪） | 检测构造深度 | 公里/车道 |  |
|  |  | 宽度、横坡 | 每公里抽查不少于1处，每处2个断面 | 点 |  |
|  |  | 外观检查 | 全线逐车道检测 | 公里/车道 |  |
|  | 路面基层 | 基层压实度（灌砂法） | 每次至少6点 | 点 |  |
|  |  | 厚度及成型（一层） | 每次至少6点 | 点 |  |
|  |  | 平整度 | 每200米测2处×10尺 | 点 |  |
|  |  | 宽度、横坡 | 每处1-2个断面 | 点 |  |
|  |  | 外观检查 | 全线检查 | 公里/车道 |  |
| 桥隧工程 | 桥梁下部结构 | 钢筋间距 | 根据施工进展 | 点 |  |
|  |  | 混凝土平整度、错台 | 根据施工进展 | 点 |  |
|  |  | 墩台砼强度 | 每构件测区总数不少于10个 | 构件 |  |
|  |  | 主要结构尺寸 | 每个墩台测不少于2点 | 点 |  |
|  |  | 钢筋保护层厚度 | 每构件下部结构抽查20点，上部结构抽查30点 | 点 |  |
|  |  | 墩台垂直度 | 每个墩台测两个方向 | 点 |  |
|  | 桥梁上部结构 | 钢筋间距 | 根据施工进展 | 点 |  |
|  |  | 混凝土平整度、错台 | 根据施工进展 | 点 |  |
|  |  | 砼强度 | 每构件测区总数不少于10个 | 构件 |  |
|  |  | 主要结构尺寸 | 包括底板宽度、腹板高度、顶底板厚度等 | 点 |  |
|  |  | 钢筋保护层厚度 | 每构件下部结构抽查20点，上部结构抽查30点 | 点 |  |
|  | 水泥混凝土桥面铺装 | 厚度 | 测量桥面铺装施工前后相对高差：长度不大于 100m 时每车道 测 3 处，每增加 100m 每车道增加 2 处 | 处 |  |
|  |  | 平整度 | 每 200m 测 2 处×5 尺 | 点 |  |
|  |  | 构造深度 | 铺砂法：长度不大于 200m 时测 5 处， 每增加 100m 增加 1 处 | 点 |  |
|  |  | 宽度、横坡 | 每100m检测不少于3个断面，每断面1点 | 点 |  |
|  | 沥青混凝土桥面铺装 | 压实度、厚度 | 长度不大于 200m 时测 5 点，每增加 100m 增加 2 点 | 点 |  |
|  |  | 平整度 | 每 200m 测 2 处×5 尺 | 点 |  |
|  |  | 宽度、横坡 | 每100m检测不少于3个断面，每断面1点 | 点 |  |
|  |  | 构造深度 | 铺砂法：长度不大于 200m 时测 5 处， 每增加 100m 增加 1 处 | 点 |  |
|  |  | 渗水系数 | 渗水试验仪：长度不大于 200m 时测 5 处，每增加 100m 增加 1 处 | 点 |  |
|  | 桥梁健康监测系统 | 振弦式应变传感器（含 温度） | 每项目抽查不少于1个 | 个 | 共检 |
|  |  | 电阻式温度计 | 每项目抽查不少于1个 | 个 | 共检 |
|  |  | LVDT 位移传感器 | 每项目抽查不少于1个 | 个 | 共检 |
|  |  | 振弦式裂缝计 | 每项目抽查不少于1个 | 个 | 共检 |
|  | 桥梁外观 | 全线检查 | 单幅延米 |  |  |
| 交通安全设施 | 标志 | 标志立柱竖直度 | 对全线不少于总数的10％标志进行抽查，每柱检测两个方向 | 处 |  |
|  |  | 标志板净空 | 对全线不少于总数的10％标志进行抽查，对不利点进行检测 | 点 |  |
|  |  | 标志板厚度 | 对全线不少于总数的10％标志进行抽查每块测不少于2点 | 点 |  |
|  |  | 标志面反光膜等级及逆射光系数 | 对全线不少于总数的10％标志进行抽查每块测不少于2点 | 点 |  |
|  | 标线 | 标线反光标线逆反射系数 | 标线每公里抽查不少于1处，每处测不少于5点 | 点 |  |
|  |  | 标线厚度、宽度 | 标线每公里抽查不少于1处，每处测不少于5点 | 点 |  |
|  | 防护栏 | 砼护栏断面尺寸 | 每公里抽查不少于1处每处测不少于5点 | 点 |  |
|  |  | 砼护栏强度 | 每构件测区总数不少于10个 | 构件 |  |
|  | 交通安全设施外观 | 全线检查 | 半幅/公里 |  |  |
| 原材料 | 集料 | 碎石压碎值试验 | 至少抽检2组 | 组 |  |
|  |  | 粗集料针片状颗粒含量 | 至少抽检2组 | 组 |  |
|  |  | 粗集料筛分试验 | 至少抽检2组 | 组 |  |
|  |  | 粗集料含泥量 | 至少抽检2组 | 组 |  |
|  |  | 细集料含泥量 | 至少抽检2组 | 组 |  |
|  |  | 细集料筛分试验 | 至少抽检2组 | 组 |  |
|  | 水泥 | 水泥标准稠度用水量 | 至少抽检2组 | 组 |  |
|  |  | 水泥凝结时间 | 至少抽检2组 | 组 |  |
|  |  | 水泥安定性 | 至少抽检2组 | 组 |  |
|  |  | 水泥胶砂强度 | 至少抽检2组 | 组 |  |
|  |  | 水泥比表面积试验 | 至少抽检2组 | 样 |  |
|  | 钢筋 | 钢筋抗拉、冷弯（D≤25） | 至少抽检3组 | 组 |  |
|  |  | 钢筋抗拉、冷弯（D=28） | 至少抽检2组 | 组 |  |
|  |  | 钢筋抗拉、冷弯(D≥32mm) | 至少抽检2组 | 组 |  |
|  |  | 焊接件抗拉、冷弯（D≤25） | 至少抽检2组 | 组 |  |
|  |  | 焊接件抗拉、冷弯（D=28） | 至少抽检2组 | 组 |  |
|  |  | 焊接件抗拉、冷弯（D≥32mm） | 至少抽检2组 | 组 |  |
|  | 钢筋网片 | 相关指标 | 至少抽检2组 | 组 |  |
|  | 土工格栅 | 相关指标 | 至少抽检2组 | 组 |  |
|  | 外加剂 | 常规检测 | 至少抽检2组 | 组 |  |
|  | 盆式支座 | 常规检测 | 至少抽检2组 | 组 |  |
|  | 橡胶支座 | 常规检测 | 至少抽检2组 | 组 | 4个指标 |
|  | 路面集料 | 碎石压碎值试验 | 至少抽检2组 | 组 |  |
|  |  | 粗集料针片状颗粒含量 | 至少抽检2组 | 组 |  |
|  |  | 粗集料筛分试验 | 至少抽检2组 | 组 |  |
|  |  | 粗集料含泥量 | 至少抽检2组 | 组 |  |
|  |  | 粗集料密度 | 至少抽检2组 | 组 |  |
|  |  | 细集料含泥量 | 至少抽检2组 | 组 |  |
|  |  | 细集料筛分试验 | 至少抽检2组 | 组 |  |
|  | 矿粉 | 矿粉三项指标 | 至少抽检2组 | 组 |  |
|  | 沥青 | 沥青针入度试验 | 至少抽检2组 | 项 |  |
|  |  | 沥青延度试验 | 至少抽检2组 | 项 |  |
|  |  | 沥青软化点试验 | 至少抽检2组 | 项 |  |
|  | 沥青混合料 | 油石比 | 至少抽检2组 | 组 |  |
|  |  | 级配 | 至少抽检2组 | 组 |  |
| 内业资料检查费 |  |  |  | 标 |  |
| 质量管理行为检查 |  |  |  | 标 |  |
| 施工工艺检查 |  |  |  | 次 |  |
| 报告编制及服务费 |  |  |  | 次 |  |
| 人员差旅费 |  |  |  | 天×人 |  |
| 车辆使用费 |  |  |  | 天×辆 |  |

三、技术标准和要求

（一）当使用于质量检测的几种标准与规范出现意义不明或不一致时，在引用标准或规范发生分歧时应按以下顺序优先考虑：

1.《公路工程竣(交)工验收办法实施细则的通知》（交公路发[2010]第65号）；

2.现行的交通运输部的行业标准或规范；

3.中华人民共和国国家标准；

4.相关行业的标准或规范。

（二）技术要求

1.受托方应认真做好检测前期工作，受托方应编制详细的工作大纲、检测操作规程和评定标准，经评审后才可实施；委托方有权在相关规范标准规定范围内提出任何检测要求。

2.在接到委托方要求现场检测的通知后，受托方必须在2日内进场，并做好开展检测工作的一切准备工作。

3.现场检测结束后一周内，提交各合同段的最终检测报告一式2份、各合同段初步质量评分表1份,以上报告、表格电子版1份。

4.检测报告中至少应包括以下内容：

检测概况：检测项目、检测频率、检测时间、所测桩号、所用仪器、遵照规范等。

检测结果：主要指标统计合格率、质量等级等；

检测结论：检测结果的统计与分析，对存在的质量缺陷提出初步结论及补救措施建议等。

5.工作报告中至少应包括对本次检测实施手段、方法及检测工作质量的总结和评价，本次检测结果与以往类似工程检测结果的对比分析，对检测工程质量状况的分析及建议，检测工作中发现的问题及改进措施。

四、业绩

供应商和拟投入项目负责人需具备丰富的公路养护工程质量检测服务经验，以确保本项目的顺利实施。供应商和拟投入项目负责人自2021年1月1日以来，担任过一项公路建设工程质量检测项目或公路路面养护工程（或养护大中修工程）质量检测项目业绩的优先。

五、人员配备

盐城市2025年普通国省道养护工程施工检测服务项目，需要供应商具有较强的团队实力，拟派项目人员（不含项目负责人与技术负责人）中，具有交通运输部颁发的公路工程试验检测工程师证书（检测专业须涵盖公路、材料、桥梁、交通安全设施）或公路水运工程试验检测师证书（检测专业须涵盖道路工程、桥梁隧道工程、交通工程）的优先。

拟派项目人员（不含项目负责人与技术负责人及现场检测工程师）中，具有注册安全工程师证书的优先。

六、检测费用报价及其他事项

1.本项目为“固定总价”合同。

2.检测服务费用的支付期限：双方合同签订后，委托方向受托方支付合同总价的30%预付款，委托方收到受托方发票后10个工作日内将预付款支付到合同约定的受托方账户；受托方在完成现场检测并提交中期成果，完成交工验收后支付合同总价的95%；在提交最终成果并完成竣工验收后，付清全部尾款。以上付款均不计息。

注:在签订合同时，受托方明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的金额，委托方可不适用预付款规定。

3.本合同检测费包括检测试验费用、人员费用、检测设备、检测设备维护、办公设备用品、税金、管理费、保险、风险及利润等一切费用。

4.在合同实施过程中，检测工作如有推迟或延误而超过约定的服务期限，应相应延长服务期，但并不因检测服务期的延长原因调整各项单价及总价。

5.履约保证金的金额：10%签约合同价；

6.履约保证金的形式：支票、本票、汇票、转账、电汇（以上均须从供应商基本账户汇出），银行保函或保险保函等非现金形式，银行保函或保险保函。

采用银行保函时，出具保函的银行级别：国有银行或商业银行的支行及以上。

7.履约保证金缴纳的开户银行及账号如下，缴纳时需备注“盐城市公路事业发展中心，盐城市2025年普通国省道养护工程施工检测服务项目履约保证金”，并将缴纳证明给予盐城市公路事业发展中心：

名称：盐城市财政局

账号：7000120101061661

开户行：江苏银行盐城分行营业部

七、采购标的对应的中小企业划分标准所属行业一览表

| 序号 | 采购标的 | 对应中小企业划分标准所属行业 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 盐城市2025年普通国省道养护工程施工检测服务项目项目 | 其他未列明行业 |

第五章  评标方法与评标标准

一、定标原则

本项目采用 综合评分 法。评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，由评标委员会组织通过抽签的方式确定中标候选人的排序。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为排名第一的中标候选人，本项目选取1名中标候选人。

政府采购政策功能落实

1、小微型企业价格扣除

（1）本项目专门面向中小企业采购，不再对小型和微型企业报价给予价格扣除。

（2）供应商需按照采购文件的要求提供相应的《小微企业声明函》。

（3）企业标准请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）文件规定自行填写。

2、残疾人福利单位价格扣除

（1）本项目对残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予20%的价格扣除。

（2）残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。

（3）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

3、监狱和戒毒企业价格扣除

（1）本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业，给予20%的价格扣除。

（2）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。供应商如不提供上述证明文件，价格将不做相应扣除。

（3）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）。

4、残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

5、严格执行政府采购关于支持节能产品、环境标志产品的相关政策规定。如本次采购的产品属于财政部、国家发展改革委、生态环境部、市场监管总局等部门发布的节能产品、环境标志产品品目清单政府强制采购范围的，供应商必须在响应文件中提供所投产品的相关证书(由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书)。节能产品、环境标志产品品目清单以递交响应文件截止时已正式公布的最近一期信息为准，如属政府强制采购产品未提供认证证书的或认证证书提供不全的将视为未实质性响应采购要求。其他条件相同情况下，应当优先采购节能产品、环境标志产品。

二、评标标准

本项目评分总分值为100分。

| 类别 | 分值 | 评分细则 |
| --- | --- | --- |
| 投标报价 | 10分 | 满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。 投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×10（保留两位小数）。 |
| 技术部分（40分） |  |  |
| 检查工作程序 | 5分 | 盐城市2025年普通国省道养护工程施工检测工作程序（包括路面养护工程和桥梁养护工程），应符合工作实际情况，主要检查工作程序分别为：检测内容；检测方法；检测频率；检测资料；报告分析等几个方面。投标人应对项目上述要求，分别着重表述，评标委员会根据投标人提供的项目要求进行评审。 检查工作程序方案优于项目需求的得5分；检查工作程序方案满足项目需求的得3分；未提供的得0分。 |
| 检测工作服务目标的保证措施 | 20分 | 评标委员会根据以下几点措施内容进行横向评审：1、检测工作服务的目标；2、保证检测精度的技术措施；3、检测进度计划及保证检测进度的措施；4、检测工作质量与服务保证措施、安全生产管理措施。措施内容进行横向评审。 （1）检测工作服务的目标：方案内容优于项目需求的得5分；方案内容满足项目需求的得3分；未提供得0分。 （2）保证检测精度的技术措施：方案内容优于项目需求的得5分；方案内容满足项目需求的得3分；未提供得0分。 （3）检测进度计划及保证检测进度的措施：方案内容优于项目需求的得5分；方案内容满足项目需求的得3分；未提供得0分。 （4）检测工作质量与服务保证措施、安全生产管理措施：方案内容优于项目需求的得5分；方案内容满足项目需求的得3分；未提供得0分。 |
| 本项目重点和难点分析及对策措施 | 15分 | 评标委员会根据投标人对：工程概况及沿线情况是否掌握；检测工作重点难点的分析是否准确；检测出病害的处置措施是否有效；交通组织方案是否可行；应急方案是否可行等方面进行评分。 （1）工程概况及沿线情况是否掌握：方案内容优于项目需求的得3分；方案内容满足项目需求的得1分；未提供得0分。 （2）检测工作重点难点的分析是否准确：方案内容优于项目需求的得3分；方案内容满足项目需求的得1分；未提供得0分。 （3）检测出病害的处置措施是否有效：方案内容优于项目需求的得3分；方案内容满足项目需求的得1分；未提供得0分。 （4）交通组织方案是否可行：方案内容优于项目需求的得3分；方案内容满足项目需求的得1分；未提供得0分。 （5）应急方案：方案内容优于项目需求的得3分；方案内容满足项目需求的得1分；未提供得0分。 |
| 商务部分（50分） |  |  |
| 项目负责人业绩 | 15分 | - 项目负责人自2021年1月1日以来（以签订合同时间为准），担任过一项公路建设工程质量检测项目或公路路面养护工程（或养护大中修工程）质量检测项目的项目负责人（或技术负责人），得基本分9分；每增加一个上述业绩加3分，最多加6分。 - 注：①本项以提供合同复印件并加盖供应商公章，进行计分。②合同须能反映项目名称、主要标的物以及项目负责人名字，签订时间和签章清晰可见。③合同内容中不能体现项目负责人名字的，须提供有效的佐证材料。 |
| 供应商业绩 | 15分 | - 供应商自2021年1月1日以来（以签订合同时间为准），独立并完成过一项委托的公路建设工程质量检测项目或公路养护大中修工程质量检测项目，得基本分9分；每增加一个上述业绩加3分，最多加6分。 - 注：提供合同复印件加盖供应商公章，合同须能反映项目名称、主要标的物，签订时间和签章清晰可见。 |
| 人员配备 | 20分 | （1）拟投入本项目的现场检测工程师(不含项目负责人和技术负责人)成员中，持有交通运输部颁发的公路工程试验检测工程师证书（检测专业须涵盖公路、材料、桥梁、交通安全设施）或公路水运工程试验检测师证书（检测专业须涵盖道路工程、桥梁隧道工程、交通工程）的每有一人，得5分，本项最高得15分，未提供不得分。 （2）拟投入的现场人员(不含项目负责人、技术负责人及现场检测工程师)中，具有注册安全工程师证书的，得5分，未提供不得分。 注：提供以上有效期内的证书扫描件、和提供近6个月内任意一个月的由供应商为其缴纳社保证明材料并加盖供应商公章。 |

说明：

1、投标人对所提供资料的真实性负责。采购人保留对中标单位所有资料进行复核的权利。如有弄虚作假者，一经发现，立即取消其中标资格。

2、所有认证、证明等均以有效的并加盖公章的复印件为计分依据。

# 第六章  投标文件格式

投  标  文  件

项 目 名 称：

所 投 标 段：

投标人名称 ：（加盖CA电子公章）

日      期 ：

投标主要文件目录

一、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明

二、上一年度的财务状况报表（至少提供资产负债表、利润表、现金流量表，

投标人成立不满一年无需提供）

三、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

四、依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交投标文件截止时间

前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料）

五、参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

六、特定资格要求的证明文件（如果本项目设置特定资格要求，则需要提供）

七、法人授权书

八、投标函

九、中小微企业声明函

十、残疾人福利性单位声明函

十一、技术要求响应及偏离表

十二、商务要求响应及偏离表

十三、开标一览表

十四、实施方案

十五、盐城市政府采购事前信用承诺书

一、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明

二、上一年度的财务状况报表

### 投标人成立不满一年不需提供

### 该项目提供2023年度或者2024年度的财务状况报表都予以认可。

三、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

### 我单位郑重声明：我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：

### 主要设备有：       。

### 主要专业技术能力有：       。

四、依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料

### 提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。

五、参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

声 明

### 我单位郑重声明：参加本次政府采购活动前 3 年内，我单位在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

六、特定资格要求的证明文件

### 如果本项目申请人的特定资格要求中要求提供的，必须提供。

七、法人授权书

### 本授权书声明：____________（投标人名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就JSZC-320900-SZDL-G2025-0011号项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

### 本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。

### 被授权人身份证号码：

### 被授权人联系电话：（手机）

### 授权单位名称：（加盖CA电子公章）

### 单位地址：

### 日期：

### 法定代表人及被授权人身份证正反面：

八、投标函

### 致：盐城市公路事业发展中心

### 根据贵方的JSZC-320900-SZDL-G2025-0011号招标文件，正式授权下述签字人______(姓名)代表我方______________（投标人的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。

### 据此函，__________签字人兹宣布同意如下：

### 1.按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需服务（包含与服务相关的货物）。

### 2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。

### 3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

### 4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

### 5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

### 6.一旦我方中标,我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

### 7.与本投标有关的正式通讯地址为：

### 地 址：

### 邮 编：

### 电 话：

### 传 真：

### 投标人开户行：

### 账 号：

### 日 期：________年____月____日

九、中小微企业声明函（服务）

### 本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）的规定，本公司（联合体）参加盐城市招标代理有限公司组织的盐城市公路事业发展中心，采购编号为JSZC-320900-SZDL-G2025-0011，盐城市2025年普通国省道养护工程施工检测服务项目的采购活动，服务全部由符合政策的中小微企业承接。根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）的规定，相关企业（含联合体中的中小微企业、签订分包意向协议的中小微企业）的具体情况如下：

### 1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承接企业为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

### 2. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承接企业为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

### ……

### 以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

### 本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

### 企业名称（加盖CA电子公章）：

### 日 期：

### 备注1：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

### 备注2：供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除（如项目全面面向中小企业，则资格审查不通过）。

十、残疾人福利性单位声明函

### 本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加盐城市公路事业发展中心单位的采购文件编号为JSZC-320900-SZDL-G2025-0011的盐城市2025年普通国省道养护工程施工检测服务项目采购活动由本单位提供服务。

### 本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

### 备注：1、供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除（如项目全面面向中小企业，则资格审查不通过）。2、中标人为残疾人福利单位的，此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督。

### 供应商全称（加盖CA电子公章）：

### 日 期：

十一、技术要求响应及偏离表（如有）

投标人全称（加盖CA电子公章）：

| 序号 | 招标文件要求 | 投标响应 | 响应情况（超出、 符合或偏离） | 原因 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | … |  |  |  |

法定代表人或授权代表签字：

十二、商务要求响应及偏离表（如有）

投标人全称（加盖CA电子公章）：

| 项目 | 招标文件要求 | 是否响应 | 投标人的承诺或说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 服务期限 |  |  |  |
| 付款方式 |  |  |  |
| 投标货币 |  |  |  |
| 其他 |  |  |  |

法定代表人或授权代表签字：

十三、开标一览表

项目编号：JSZC-320900-SZDL-G2025-0011

货币单位：人民币元

| 项目名称 | 项目内容 | 总价（小写） |
| --- | --- | --- |
| 盐城市2025年普通国省道养护工程施工检测服务项目 | 详见投标文件 | 元 |
| 总价（大写） | 金额大写 |  |

投标人公章：                               （电子签章）

日期：     年     月     日

十四、实施方案

（根据评分标准自行编制）

十五、盐城市政府采购事前信用承诺书

### 为营造我市公开、公平、公正、诚实守信的政府采购交易环境，树立诚信守法的投标人形象，本人代表本单位作出以下承诺：

### （一）本单位对所提交的企（事）业单位基本信息、企（事）业负责人、项目负责人、技术负责人、从业资质和资格、业绩、财务状况、信誉等所有资料，均合法、真实、准确、有效，无任何伪造、修改、虚假成份，并对所提供资料的真实性负责；

### （二）本单位无涉及政府采购活动的违法、违规不良记录，我公司及相关负责人无因存在重大隐患整改不力、发生有重大社会影响生产安全事故或其他严重违法违规行为而被列入失信联合惩戒的不良记录；

### （三）严格依照国家和省、市关于政府采购的法律、法规、规章、规范性文件，参加政府采购投标活动；积极履行社会责任，促进廉政建设；

### （四）严格遵守即时信息公示规定，及时维护和更新维护和更新盐城市政府采购网中与本单位相关的信息；

### （五）自我约束、自我管理，守合同、重信用，自觉维护政府采购交易的良好秩序，与参与本次政府采购活动的其他供应商不存在直接控股或管理关系，不参与围标串标、弄虚作假、骗取中标、干扰评标、违约毁约等行为；

### （六）自觉接受政府、行业组织、社会公众、新闻舆论的监督；

### （七）本单位自愿接受政府采购监督管理机构和有关行政监督部门的依法检查。如发生违法违规或不良失信行为，自愿接受政府采购监督管理机构和有关行政监督部门依法给予的行政处罚（处理），并依法承担相应责任；

### （八）本人已认真阅读了上述承诺，并向本单位员工作了宣传教育。

### 法定代表人签名：

### 单位名称（盖章）：

### 年   月   日

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：

邮编：

联系人：

联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：

邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：

包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                 公章：               日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。