# 如皋市政府采购公开招标文件

# 项目名称：2024年长江镇绿化养护项目

项目编号：JSZC-320682-JSHS-G2024-0071

采购人名称：如皋市长江镇人民政府

采购代理机构名称：江苏海审工程咨询有限公司

2024年11月18日

第一章 公开招标公告

一、项目基本情况

1. 项目名称：2024年长江镇绿化养护项目

2. 项目编号：JSZC-320682-JSHS-G2024-0071

3. 预算金额：496.13万元

4. 最高限价：本服务项目分为四个采购包，投标人可参与全部采购包招标，每个投标人只能中一个标段。四个采购包按从一到四的顺序开标，参加本项目多个采购包的投标人，前面标段的中标人可参与其他标段，但不得作为后续标段的中标人。
采购包一：主城区一:光泽路6410平方米、丰泽路5973平方米、丰泽路

北延37498平方米等共计约499074平方米，限价3.5元/平方米,合计约174.68万元。

采购包二：主城区二:如港路63122平方米、亚信广场15000平方米、外环北路19673平方米等共计约425384.5平方米，限价3.5元/平方米，合计约148.88万元。

采购包三：石材园区:戴案港两侧41300平方米、云石路两侧82671平方米、金石大道两侧30433平方米等共计约279999平方米，限价3.5元/平方米，合计约98万元。

采购包四：新材料园区:兴港北路36000平方米、粤江路41937平方米香江路38515平方米等共计约213044平方米，限价3.5元/平方米，合计约74.57万元。
5. 采购需求：具体详见第三章项目需求。

6. 合同履行期限：自合同签订之日起壹年，具体以招标人通知为准，中标单位要在养护开始日期前完成与前养护单位的交接,接手养护工作后不得以前期绿化情况为由推脱本期养护工作。采购人对服务成效满意的，双方协商一致可再续签一年。

7. 本项目是否接受联合体：否。

8. 本项目是否专门面向中小企业采购：是。

9. 项目类型：服务。

10. 项目所属行业：其他未列明行业。

二、投标人的资格要求

1.《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件：

（1）具有独立承担民事责任的能力;

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度;

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力;

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录;

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录;

（6）法律、行政法规规定的其他条件。

2. 落实政府采购政策需满足的资格要求：

（1）提供《中小企业声明函》、《残疾人福利性单位声明函》或监狱和省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。对于专门面向中小企业采购的项目，不提供的，按无效投标处理；对于非专门面向中小企业采购的项目，供应商属于小微企业、监狱企业或者残疾人福利性单位的，享受价格扣除优惠。

（2）投标产品属于财政部、国家发改委公布的“节能产品品目清单”范围内的，须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书复印件,以及全国认证认可信息公共服务平台查询截图。

（3）投标产品如属于财政部、生态环境部公布的“环境标志产品品目清单”范围内的，须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期内的环境标志产品认证证书复印件,以及全国认证认可信息公共服务平台查询截图。

3. 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本采购项目的采购活动。

4. 本项目的特定资格要求：

响应供应商拟派项目负责人需具备以下条件（三选一）：

（1）获得园林绿化及相关专业中级及以上职称的技术人员；

（2）具有中专以上（含中专）学历、获得园林绿化及相关专业初级职称三年以上的技术人员；

- （3）获得园林绿化及相关专业初级职称且从事园林绿化工作八年以上的技术人员。

- 注：如工程师职称证书无法体现园林绿化专业，则需提供有效证明材料；园林绿化及相关专业：根据城建【2009】157 号文件，包括园林（含园林规划设计、园林植物、风景园林、园林绿化等）、园艺、城市规划、景观、植物（含植保、森保等）、风景旅游、环境艺术等专业。

5. 供应商的法定代表人参加招标活动的，须在投标文件中提供法定代表人身份证明和身份证复印件；委托代理人参加招标活动的，还须在投标文件中提供法定代表人的授权委托书。代理人须为投标供应商的正式员工，并提供开标日前最近1个月投标供应商为其缴纳社保的证明；新成立企业距开标日期不足30日的，可不提供缴纳社保的证明（以新办企业营业执照发放日期为准）。

6.未被“信用中国（www.creditchina.gov.cn）”、“中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/）”网站列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单，查询结果以评审过程中现场网络截图为准。

三、获取公开招标文件

1.时间：本公告发布之日起5个工作日内。

2.地点：江苏省政府采购网。

3.方式：本项目采用“苏采云”系统网上注册登记方式，具体详见《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）投标人操作手册》。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

截止时间：2024年12月10日9点00分（北京时间）

地点：通过“苏采云”系统提交，具体详见《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）投标人操作手册》。

开标时间：2024年12月10日9点00分（北京时间）

开标地点：“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）“开标大厅”。

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.本项目采用电子化交易模式，具体详见《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）投标人操作手册》，特别注意以下事项：

（1）“苏采云”系统的网址为：http://jszfcg.jsczt.cn/；

（2）投标人需办理“CA 数字证书”的，可参阅“江苏省政府采购网/办事指南/资料下载”中有关资料。

（3）使用谷歌浏览器。

（4）提前准备好麦克风、音响，摄像头，并检查保证能够正常使用。

（5）操作系统至少win7以上，建议使用win10操作系统。

（6）供应商应当通过“苏采云”系统提交电子投标文件，投标文件不得超过150M。

2. 投标保证金及履约保证金：免收

七、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系

1. 采购人信息

名    称：如皋市长江镇人民政府

地    址：如皋市长江镇华江大道88号

项目经办人姓名：郭丽

项目经办人联系方式：13773837960

2. 采购代理机构信息

名    称：江苏海审工程咨询有限公司

地　　址：如皋市如城镇大司马南路惠政小区A区东大门综合楼三楼

项目经办人姓名：朱益民

项目经办人联系方式：18651865990

# 附件: 1.办理政采贷和履约保函（保险）告知函

2.招标文件

3.采购人信用承诺

# 第二章 投标须知

1. 投标费用

1.1 投标人应自行承担所有与投标有关的费用。不论最终的中标结果如何，采购人或者代理机构在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

2. 招标文件的约束力

2.1 供应商一旦投标，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。本招标文件包括公开招标公告、投标须知、采购需求、合同文本、评审标准和评审方法、投标文件组成、以及“苏采云”系统相关要求等部分组成。

2.2 开标日期前，采购人或者采购代理机构可以对已发出的招标文件、资格预审文件、投标邀请书进行必要的澄清或者修改，但不改变采购标的和资格条件。澄清或者修改的内容作为招标文件、资格预审文件、投标邀请书的组成部分。

2.3 采购人或者采购代理机构通过“苏采云”系统发布澄清公告或者修改的内容，并以所发布的本项目的“更正（澄清）公告”的形式通知所有获取招标文件的潜在供应商。敬请各潜在供应商关注本项目的“更正（澄清）公告”，并通过“苏采云”系统重新下载更正（澄清）后的招标文件（后缀名为“.kedt”），离线编制投标文件，否则，将自行承担相应的风险。

2.4 澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者代理机构应当在投标截止时间至少15日前，以发布更正公告形式通知所有获取招标文件的潜在投标人。不足15日的，采购人或者代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

2.5 采购人或者采购代理机构在发布招标公告、资格预审公告或者发出投标邀请书后，除因重大变故采购任务取消情况外，不得擅自终止招标活动。

3.投标文件编制

3.1 供应商应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由供应商自行承担。

3.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

3.3 投标文件由开标一览表、资格审查文件、商务技术文件和报价文件等四部分组成，具体按照“第6章 投标文件组成”要求编写。

4. 投标文件提交、撤回和修改

4.1 供应商对CA证书妥善保管，如被他人盗用投标，因此带来的结果均由供应商自行承担。

4.2 供应商应当按照采购文件和“苏采云”系统的要求编制并加密投标文件。

4.3 供应商应当对采购文件提出的实质性要求和条件作出实质性响应，并在电子投标系统逐条应答。

4.4 供应商应对要求提供的资格证明文件（如资质证书、资格证书）、技术资料（如白皮书、彩页、手册、检测报告等）扫描上传至投标系统。

4.5 供应商须通过“苏采云”系统提供的政府采购客户端工具（使用“CA数字证书”）加盖电子签章，并对电子投标文件加密。未按规定加密的投标文件，“苏采云”系统拒收并提示。

4.6 供应商应当在投标文件提交截止时间前，通过“苏采云”系统提交电子投标文件。逾期提交的投标文件，“苏采云”系统将自动拒收。供应商应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因供应商自身原因造成的电子投标文件上传不成功由供应商自行承担全部责任。

4.7 供应商可在投标文件提交截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《江苏省政府采购（供应商）国信CA数字证书及电子签章办理指南》。供应商撤回电子投标文件的，则认为其不再参与本项目招标活动。

4.8供应商可在投标文件提交截止时间前，对其电子投标文件进行修改。在投标文件提交截止时间之后，供应商不得对其电子投标文件作任何修改。

4.9 采购代理机构可以通过修改招标文件，酌情延长投标文件提交截止时间。

4.10 投标文件的有效期：从提交投标文件截止日起90天。

5. 开标和评标

5.1 采购人或者采购代理机构将在公开招标公告中规定的时间和地点组织开标活动。

5.2开标前，供应商使用CA数字证书登录“苏采云”系统，并根据开标会议区发出投标文件解密的指令，在30分钟之内使用CA数字证书解密各自投标文件。

5.3 投标供应商因网络与电源不稳定、未按操作手册要求配置软硬件、解密锁发生故障或用错、故意不在要求时限内完成解密等自身原因，导致投标文件在规定时间内未能解密、解密失败或解密超时，视为投标供应商撤销其投标文件，系统内投标文件将被退回。

5.4因采购人原因或网上招投标平台发生故障，导致无法按时完成投标文件解密或评标工作无法进行的，可根据实际情况相应延迟解密时间或调整评标时间。

5.5 供应商在评标全过程中应保持通讯畅通，并安排专人与采购人或采购代理机构及评标委员会联系。

5.6 开标结束后，采购人或者采购代理机构依法对投标人的资格进行审查。合格投标人不足3家的，不得评标。

5.7 评标委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数应当为5人以上单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。对于预算金额在1000万元以上、技术复杂或者社会影响较大的采购项目，评标委员会成员人数应当为7人以上单数。

5.8 采购人或者采购代理机构应当从省级以上财政部门设立的政府采购评审专家库中，通过随机方式抽取评审专家。

5.9 对技术复杂、专业性强的采购项目，通过随机方式难以确定合适评审专家的，经主管预算单位同意，采购人可以自行选定相应专业领域的评审专家。

5.10 除了第5.9条规定的情形之外，评审专家对本单位的采购项目只能作为采购人代表参与评标。

5.11 评标委员会审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价，确定中标候选人。

5.12评标委员会评标时，可以通过视频会议，要求供应商对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。

5.13 接到澄清要求的供应商，应在评标委员会规定的时间内做出澄清，澄清的内容作为投标文件的补充部分，但澄清、说明或者更正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

5.14评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，可以通过视频会议，要求供应商在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料。

5.15投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：

5.15.1投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

5.15.2大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

5.15.3单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

5.15.4总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

5.15.6同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

5.16采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个参加评标的投标人，招标文件未规定的，采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

5.17使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的，采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不得作为中标候选人。

5.18 评标结果汇总完成后，除了分值汇总计算错误、分项评分超出评分标准范围、评标委员会成员对客观评审因素评分不一致、或者经评标委员会认定评分畸高、畸低等情形之外，任何人不得修改评标结果。

6. 中标和合同

6.1 采购代理机构应当在评标结束后2个工作日内将评标报告送采购人。采购人应当自收到评标报告之日起５个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。中标候选人并列的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定中标人；招标文件未规定的，采取随机抽取的方式确定。

6.2 采购人自行组织招标的，应当在评标结束后5个工作日内确定中标人。

6.3 采购人在收到评标报告5个工作日内未按评标报告推荐的中标候选人顺序确定中标人，又不能说明合法理由的，视同按评标报告推荐的顺序确定排名第一的中标候选人为中标人。

6.4 中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标人无正当理由不得放弃中标。

6.5采购人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定，与中标人签订书面合同。拒绝签订政府采购合同的，应当承担相应的法律责任。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

6.6 采购人与中标人应当根据合同的约定依法履行合同义务。政府采购合同的履行、违约责任和解决争议的方法等适用《中华人民共和国民法典》。

7.政府采购政策功能落实

7.1 对于非专门面向中小企业采购的项目，小微型企业享受价格扣除优惠。

7.1.1 货物类或者服务类采购项目，采购人、采购代理机构应当对符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定的小微企业报价给予10%的扣除；工程类采购项目，给予3%的扣除，给予用扣除后的价格参加评审。

7.1.2接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的货物类或者服务类采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30%以上的，采购人、采购代理机构应当对联合体或者大中型企业的报价给予 4%的扣除；工程类采购项目，给予1%的扣除，用扣除后的价格参加评审。组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

7.1.3价格扣除比例或者价格分加分比例对小型企业和微型企业同等对待，不作区分。

7.1.4 在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受价格扣除政策：

7.1.4.1在货物采购项目中，货物由小微企业制造，即货物由小微企业生产且使用该小微企业商号或者注册商标；

7.1.4.2在工程采购项目中，工程由小微企业承建，即工程施工单位为小微企业；

7.1.4.3在服务采购项目中，服务由小微企业承接，即提供服务的人员为小微企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

7.1.4.4以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

7.1.5 符合上述要求的企业，应当出具《中小企业声明函》，否则不得享受相关中小企业扶持政策。供应商提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。适用招标投标法的政府采购工程建设项目，投标供应商提供声明函内容不实的，属于弄虚作假骗取中标，依照《中华人民共和国招标投标法》等国家有关规定追究相应责任。

7.1.6 下列情形不享受价格扣除政策：

7.1.6.1在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的。

7.1.6.2 投标供应商与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系。

7.1.7《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号）

| 行业名称 | 指标名称 | 计量 单位 | 中型 | 小型 | 微型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 农、林、牧、渔 | 营业收入（Y） | 万元 | 500≤Y<20000 | 50≤Y<500 | Y<50 |
| 工业 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X<1000 | 20≤X<300 | X<20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y<40000 | 300≤Y<2000 | Y<300 |
| 建筑业 | 营业收入（Y） | 万元 | 6000≤Y<80000 | 300≤Y<6000 | Y<300 |
|  | 资产总额（Z） | 万元 | 5000≤Z <80000 | 300≤Z <5000 | Z<300 |
| 批发业 | 从业人员（X） | 人 | 20≤X<200 | 5≤X<20 | X<5 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 5000≤Y<50000 | 1000≤Y<5000 | Y<1000 |
| 零售业 | 从业人员（X） | 人 | 50≤X<300 | 10≤X<50 | X<10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 500≤Y<20000 | 100≤Y<500 | Y<100 |
| 交通运输业 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X<1000 | 20≤X<300 | X<20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 3000≤Y<30000 | 200≤Y<3000 | Y<200 |
| 仓储业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X<200 | 20≤X<100 | X<20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y<30000 | 100≤Y<1000 | Y<100 |
| 邮政业 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X<1000 | 20≤X<300 | X<20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y<30000 | 100≤Y<2000 | Y<100 |
| 住宿业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X<300 | 10≤X<100 | X<10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y<10000 | 100≤Y<2000 | Y<100 |
| 餐饮业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X<300 | 10≤X<100 | X<10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y<10000 | 100≤Y<2000 | Y<100 |
| 信息传输业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X<2000 | 10≤X<100 | X<10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y<100000 | 100≤Y<1000 | Y<100 |
| 软件和信息技术服务业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X<300 | 10≤X<100 | X<10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y<10000 | 50≤Y<1000 | Y<50 |
| 房地产开发经营 | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y<200000 | 100≤Y<1000 | Y<100 |
|  | 资产总额（Z） | 万元 | 5000≤Z <10000 | 2000≤Z <5000 | Z<2000 |
| 物业管理 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X<1000 | 100≤X<300 | X<100 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y<5000 | 500≤Y<1000 | Y<500 |
| 其他未列明行业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X<300 | 10≤X<100 | X<10 |
|  | 资产总额（Z） | 万元 | 8000≤Z <120000 | 100≤Z <8000 | Z<100 |
| 其他未列明行业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X<300 | 10≤X<100 | X<10 |

说明：大型、中型和小型企业须同时满足所列指标的下限，否则下划一档；微型企业只须满足所列指标中的一项即可。

7.2 残疾人福利单位价格扣除

7.2.1享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

7.2.1.1 安置的残疾人（指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人）占本单位在职职工人数（指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或者服务协议的雇员人数）的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；

7.2.1.2 依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

7.2.1.3 为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

7.2.1.4 通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

7.2.1.5 提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

7.2.2 在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。向残疾人福利性单位采购的金额，计入面向中小企业采购的统计数据。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

7.2.3 残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》，否则不予享受。

7.2.4 残疾人福利单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

7.3 监狱和戒毒企业价格扣除

7.3.1 监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地(设区的市)监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

7.3.2 监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。

7.3.3 在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。

7.3.4 监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

7.4 根据《财政部、发展改革委关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）要求，下列产品实行强制采购或者优先采购：

7.4.1 对于属于节能产品政府采购品目清单内的台式计算机、便携式计算机、平板式微型计算机、激光打印机、针式打印机、液晶显示器、投影仪、多功能一体机、冷水机组、水源热泵机组、溴化锂吸收式冷水机组、多联式空调、房间空气调节器、单元式空气调节机、机房空调、管型荧光灯镇流器、空调机、电热水器、普通照明用双端荧光灯、电视机、监视器、便器、水嘴器等产品，实行强制采购。

7.4.2 对于属于节能产品政府采购品目清单内的喷墨打印机、扫描仪、离心泵、冷节塔、电机、配电变压器、电冰箱、洗衣机、燃气热水器、热泵热水器、太阳能热水系统、LED道路/隧道照明产品、LED筒灯、普通照明用非定向自镇流LED灯、商用燃气灶具等产品实行优先采购。

7.5 根据《财政部、生态环境部关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）要求，对于环境标志产品政府采购品目清单内的计算机设备、打印设备、显示设备、扫描仪、投影仪、复印机、多功能一体机、速印机、载货汽车（含自卸汽车）、乘用车、小型客车、专用车辆、制冷空调设备、空调机、热水器、室内照明灯具、传真通信设备、电视设备、床类、台/桌类、椅凳类、沙发类、柜类、架类、屏风类、水池、便器、水嘴、组合家具、家用家具零配件、其他家具用具、棉、化纤纺织及印染原料、复印纸、鼓粉盒、人造板、人造板表面装饰板、水泥、商品混凝土、纤维增强水泥制品、石膏板、轻质隔墙条板、建筑陶瓷制品、建筑防水卷材及制品、矿物绝热和吸声材料、矿物材料制品、功能性建筑涂料、其他非金属建筑材料、墙面涂料、防水涂料、门、门槛、窗、涂料、密封用填料及类似品、塑料制品等产品，实行优先或强制采购。

7.6 根据《江苏省政府采购供应商监督管理暂行办法》的规定，诚信记录分每减10分，给予本项目总分值2%的扣分，扣分最多不超过本项目总分值6%。

8.无效投标和招标活动终止

8.1 出现下列情形之一的，作无效投标处理。

8.1.1 不具备招标文件中规定的资格要求的。

8.1.2 报价超过了采购预算或最高限价的。

8.1.3 未通过符合性审查的。

8.1.4 不符合法律、法规和招标文件中规定的其他实质性要求的。

8.1.5 供应商被“信用中国”网站列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现供应商存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

8.1.6 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

8.1.7 本项目采购产品被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”、“环境标志产品品目清单”强制采购范围，而供应商所投标产品不在强制采购范围内的。

8.1.8 投标文件未按照招标文件要求加盖电子签章。

8.1.9 供应商在系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。

8.1.10 未完整上传投标文件电子文档的,或上传的文件打不开的。

8.1.11 不同的供应商投标文件制作机器码、文件创建标识码一致的。

8.1.12 不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜。

8.1.13 同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。

8.1.14 不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。

8.1.15评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约，要求供应商在合理时间内提供说明，投标人不能证明其报价合理性的。

8.1.16其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。

8.2 出现下列情形之一的，本次招标活动将被终止：

8.2.1 合格投标人不足3家的；

8.2.2 出现影响采购公正的违法、违规行为的；

8.2.3 因重大变故，采购任务取消的。

9. 询问、质疑和投诉

9.1 供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人或者采购代理机构提出询问，采购人或者采购代理机构应当在3个工作日内作出答复。

9.2 供应商认为采购文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。

上述应知其权益受到损害之日，是指：对可以质疑的招标文件提出质疑的，为收到招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日；对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日。

9.3 提出质疑的供应商（以下简称质疑供应商）应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商已依法获取其可质疑的采购文件的，可以对该文件提出质疑。

9.4 供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，质疑函内容详见第9.9条质疑函范本。供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

9.5 供应商须在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商提交的书面质疑材料应当包括下列内容：营业执照复印件（自然人除外）、授权委托书原件（如有代理人）、法人代表及代理人（如有代理人）身份证复印件、按照本招标文件中《质疑函范本》要求填写的质疑函原件。

9.6 书面质疑材料应当直接送达，由采购人或者采购代理机构项目经办人员签收。经采购人或者采购代理机构同意，可以采用电子方式送达质疑函。直接送达书面质疑材料有困难的，可以邮寄送达。邮寄送达的，以回执上注明的收件日期为送达日期。采购人或者采购代理机构项目经办人及联系方式，见招标文件第1章。

9.7 以下情形的质疑不予受理：

9.7.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

9.7.2 超出政府采购法定期限的质疑。

9.7.3未参加招标活动的供应商或在招标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

9.7.4 供应商组成联合体参加招标活动，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

9.8 供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，采购代理机构有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

9.9 质疑函范本

质疑函

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：邮编：

联系人：联系电话：

授权代表：联系电话：

地址：邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：              公章：

日期：

9.10 质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向财政部门提起投诉。

9.11 投诉人投诉时,应当提交投诉书和必要的证明材料，并按照被投诉采购人、采购代理机构（以下简称被投诉人）和与投诉事项有关的供应商数量提供投诉书的副本。

9.12 投诉人投诉时,应当提交投诉书和必要的证明材料，并按照被投诉采购人、采购代理机构（以下简称被投诉人）和与投诉事项有关的供应商数量提供投诉书的副本。投诉人为自然人的，应当由本人签字；投诉人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。投诉书内容详见第9.14条投诉书范本。

9.13 投诉人应当将投诉书送达如皋市财政局政府采购管理科（如皋市解放路199号，行政中心A座814室，联系电话0513-87623860）。

9.14 投诉书范本

投诉书

一、投诉相关主体基本情况

投诉人：

地     址：邮编：

法定代表人/主要负责人：联系电话：

授权代表：联系电话：

地     址：邮编：

被投诉人1：

地     址：邮编：

联系人：联系电话：

被投诉人2

……

相关供应商：

地     址：邮编：

联系人：联系电话：

二、投诉项目基本情况

采购项目名称：

采购项目编号：包号：

采购人名称：

代理机构名称：

采购文件公告:是/否 公告期限：

采购结果公告:是/否 公告期限：

三、质疑基本情况

投诉人于年月日,向提出质疑，质疑事项为：

采购人/代理机构于年月日,就质疑事项作出了答复/没有在法定期限内作出答复。

四、投诉事项具体内容

投诉事项 1：

事实依据：

法律依据：

投诉事项2

……

五、与投诉事项相关的投诉请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

10. 政府采购合同信用融资扶持政策

10.1 政府采购中标供应商提出“政采贷”融资申请的，采购人应当依法按时在“苏采云”系统中录入并公开政府采购合同信息，勾选“融资贷款”选项，并在合同签订、验收付款、账号维护等环节提供必要便利，持续降低参与政府采购的中小企业融资成本。

10.2 中标供应商如需获得合同信用融资支持，可凭政府采购合同办理“政采贷”融资贷款，详情请见南通市政府采购网 “易企服”综合服务平台-金融产品全周期-贷款产品专栏。

11. 采购代理服务费

11.1 采购代理服务费以中标金额为基数，采用差额定率累进法（100万元以下部分，费率为1.5%；100万元（含）～500万元部分，费率为1.1%；500万元（含）～1000万元部分,费率为0.8%；1000万元（含）～5000万元部分,费率为0.5%；）分段计算后汇总，不足叁仟按叁仟元计取，由中标供应商承担。本项目预算中包含此费用，投标供应商在报价中需考虑此费用的代付，采购人不再另行支付。

11.2采购代理服务费由中标供应商支付。中标供应商自中标结果公告发布之日起五个工作日内，向采购代理机构支付服务费。

11.3采购代理机构账户信息：

11.3.1收款单位名称为：江苏海审工程咨询有限公司第四分公司

11.3.2账户号码：32050164723600000446

# 11.3.3开户行：建行如皋支行营业部

# 第三章 采购需求

投标人在制作投标文件时仔细研究采购需求说明。采购需求包括技术要求和商务要求:技术要求是指对采购标的功能和质量要求，包括性能、材料、结构、外观、安全，或者服务内容和标准等;商务要求是指取得采购标的的时间、地点、财务和服务要求，包括交付（实施）的时间（期限）和地点（范围），付款条件（进度和方法），包装和运输，售后服务，保险等。

投标人不能简单照搬照抄招标文件项目需求说明中的技术、商务要求，必须作实事求是的响应。如投标人提供的货物和服务同采购人提出的项目需求说明中的技术、商务要求不同的，必须在《商务部分正负偏离表》和《技术部分正负偏离表》上明示。

一、项目简介

为提升长江镇整体形象，将长江镇主城区及石材园区、新材料园区共计约141.75万平方米绿化养护项目分别承包给有能力的单位进行养护。
    二、采购内容
    （一）绿化养护四个标段主要地块包括（各区域细分明细详见附件）:
    1.主城区一:光泽路6410平方米、丰泽路5973平方米、丰泽路北延37498平方米、润泽路15360平方米、龙游大道17820平方米、江防路44046平方米、行政中心35700平方米、永康路14388平方米、华江路45487平方米等共计约499074平方米；
    2.主城区二:如港路63122平方米、亚信广场15000平方米、外环北路19673平方米、疏港路198244.5平方米迎宾路8500平方米等共计约425384.5平方米;
    3.石材园区:戴案港两侧41300平方米、云石路两侧82671平方米、金石大道两侧30433平方米、福州路两侧47000平方米等共计约279999平方米;
    4.新材料园区:兴港北路36000平方米、粤江路41937平方米香江路38515平方米等共计约213044平方米。

（二）养护范围包含：

绿化（草坪、色块、球类、树木）日常养护、浇灌排水（炎热天气1-2次/周，确保苗木生长态势良好）、施肥刷白（一年两季）、治虫（绿篱一年五次，草坪一年八次）、修剪、养护死亡的补种、造型、松耕除草（全年不少于八次）、树木扶正、四季花草更换（每季一次）、所有草坪冬季需种植黑麦草（尤其是草坪缺失地块夏季需种植狗牙根、冬季需种植黑麦草）、冬季种植黑麦草，以及绿化景观带卫生清洁、绿化设施维护、景观土建设施维护、各类安全措施、台风汛期抢险，并且要配合检查活动、创建、临时性、突击性任务等。

三、服务要求

- 中标后中标供应商必须成立绿化养护项目部，建立绿化养护体系，养护人员相对独立固定。投标文件中提供的主要施工管理人员、养护人员即为后期的现场实际施工人员。
    1.采购包一、采购包二人员要求：投标人最低须配备中级(四级)及以上绿化工2人，除绿化工外的其他专职养护人员9人。
    2.采购包三、采购包四人员要求：投标人最低须配备中级(四级)及以上绿化工1人，除绿化工外的其他专职养护人员6人。

中标供应商的《拟派作业人员数量表》（格式详见第6章），将在合同中登记备案，不得擅自离岗，采购人将按规定考核。

（二）中标供应商的《主要养护机械设备表》（格式详见第6章），将在合同中登记备案，车身喷涂长江镇园林绿化养护标志，无特殊情况不得擅自离开长江镇，采购人将按规定考核。
    1.采购包一、采购包二设备要求：投标人最低须配备宽带绿篱剪 12 台、割灌机 10 台、高枝剪8台、打药机8台。
    2.采购包三、采购包四设备要求：投标人最低须配备宽带绿篱剪 6 台、割灌机 5台、高枝剪4台、打药机4台。

注：以上《拟派作业人员数量表》、《主要养护机械设备表》须结合采购文件的相关要求，提供在商务技术投标文件中。中标后，采购人会对中标单位机械设备及人员进行现场核查，如发现弄虚作假行为，责令整改。如不及时整改到位，招标人有权解除协议，收回养护单位承包权。

（三）采购人将按照长江镇绿化养护管理考核办法按月进行现场考核考评并纳入结算依据。

（四）若发现中标供应商不按要求养管、不及时更换枯死树、不及时更换生长不良的树，可责令限期整改。否则采购人有权委托他人管理，其费用从合同款中扣除。上述现象发生两次，采购人有权解除协议，收回养护单位承包权。

（五）中标供应商需严格按照《拟派作业人员数量表》（格式自拟）安排养护工作，采购人随机对在岗情况实行考核。

（六）各个地段必须安排人员每天巡检，发现问题迅速处理，采购人将在养护路段设置巡检点，巡检人员按要求上传巡检报告，巡检记录将作为养护考核依据。本次养护采购，中标供应商必须自行考虑绿化垃圾的处置，不得以垃圾无法处置等理由增加费用或延误养护工作。

（七）中标后，招标人会对中标单位机械设备、人员进行现场核查，如发现弄虚作假行为招标人有权解除协议。同时上报如皋市政府采购监督部门。

（八）养护具体要求：

1.中标供应商在草坪修剪前，必须组织人工先拾除草坪内的杂草，然后用草坪机修剪，避免草坪的退化，若不按照以上要求除草修剪，当月考核为不合格。

2.中标供应商必须及时清除绿地内的杂草，特别是绿地内茅草，必须连根挖除，不允许只清理地上叶子、草茎部分，将根留在土壤内。若检查发现，当月考核为不合格。

3.中标供应商必须每年组织春季施苗木专用肥料，行道树根据大小决定单株施肥量；使用无危害肥料并强化绿化使用肥料的管理，建立购买、使用台账。每年必须在农历九月刷白一次，乔木高度1.2米，亚乔木高度1米，涂白剂配方根据园林管理处统一要求实施；每次施肥涂白时必须先联系园林管理处负责该路段管理人员，施肥结束后由园林管理处出具相关施肥签证，该签证作为竣工决算必备送审资料。

4.中标供应商必须加强管护范围内病虫害的预测和防治，特别是介壳虫类和蛀杆类害虫的防治。虫害防治要采取根治、叶面喷施、树干注射等方法相结合，病虫害防治及时和到位作为园林管理处养护付款及验收的前提条件。要强化绿化使用农药的安全管理，提倡使用低毒低残留农药，禁止使用高毒和剧毒农药，喷洒农药时间尽量安排在晚上或没有行人时进行，并采取必要的隔离措施，施药人员要正确佩戴防护用品。

5.中标供应商必须根据各自养护范围内苗木生长的实际情况，制定科学、合理的修剪计划和方案，注重修剪的艺术和美感。在组织修剪前，必须与园林管理处联系，按照园林管理处确认的修剪方案组织实施。树木修剪基本合理，树冠保持基本完整，树形美观，能较好地解决树木与电线、建筑物、交通等之间的矛盾。如擅自做主组织修剪，视情节轻重和造成的社会影响情况，园林管理处将给予中标供应商一定经济处罚。

6.中标供应商必须制定台风、暴雨、干旱等特殊天气的应急预案，如遇特殊天气必须安排值班巡查人员。因特殊天气导致树木被吹倒、树枝折断，影响交通和市民出行的情况:树木生长影响市民生活或给市民带来不便接到要求处理电话或接到后，30分钟养护路段负责人赶到现场，1小时内处理完毕。

7.为进一步规范养护期内枯死苗木清理，凡在合同养护期内若发生树木枯死现象，中标供应商必须及时上报园林管理处，园林管理处管理人员第一时间到场进行统计、拍照，并安排中标供应商当天进行清理。若出现隐瞒不报，擅自处理的现象，一经发现将严肃查处。若中标供应商在接到通知12小时后，仍未清理，园林管理处将组织人员进行清理，清理费用在中标供应商养护费用中扣除，同时将对中标供应商进行一定经济处罚。

8.为进一步规范合同期内枯死苗木补植，凡在合同养护期内发生苗木枯死现象，如在适宜补植季节，应在两日内更换到位;如不在适宜补植季节，则待条件具备后，及时补植到位。未补植的苗木按照统计时的南通苗木指导价双倍在中标供应商养护总价中扣减（如市场价高于指导价，按市场价双倍扣减）。

9.为进一步加强枯死苗木的管理，凡在合同养护期内出现枯死苗木现象，园林管理处将实际分析苗木枯死原因。如属于养护单位管护措施不到位或介壳类和蛀杆类害虫严重危害导致主杆被蛀空、蛀断，导致树型残缺严重影响树型和死亡的树木，将按照南通市同期苗木指导价双倍扣减同等规格枯死苗木费用（如市场价高于指导价，按市场价双倍扣减）。如遇恶劣天气，导致树木倒伏、主杆被风吹裂、吹断等现象，园林管理处将根据实际情况酌情考虑，如因交通事故造成损坏，由交通肇事方负责赔偿。

10.为避免除草剂对绿地内树木生长的危害，严禁中标供应商使用除草剂除草。若有违规使用现象，一经发现，将严肃查处。并视情节给予一定经济处罚。

11.中标供应商必须加强日常养护巡查工作，如发现任何占用或破坏绿化，在绿地内乱堆杂物、私自种植其他树木、种植蔬菜等现象，应及时制止并将占用破坏绿地原样恢复。

12.中标供应商在日常养护中应加强乔木、灌木、球类、色块与草坪的分界处理，理清草坪与树木的分界沟，做到界限明显、美观清晰。

13.中标供应商必须加强香樟的养护，对发生黄化的香樟分别在春梢、夏梢、秋梢展叶开始前一周，施用香樟黄化专用肥，每年3次。养护期内5级香樟黄化率控制在5%以内。

14.草花更换的密度为81颗/平方，一年更换五次，如草花未及时更换到位或未达到栽植数量要求，按照一定比例扣减中标供应商相关养护费用。

15.绿化养护生产垃圾要做到日产日清，绿地内无明显的漂浮物、废弃物，坚持在重大节日前进行突击清理。

四、服务标准

执行绿化养护标准须符合采购人考核要求。绿化区域内的苗木养护期内达到苗木保存率100%，成活率100%。

五、服务期限和地点

# 服务期限：自合同签订之日起壹年，具体以招标人通知为准。中标单位要在养护开始日期前完成与前养护单位的交接,接手养护工作后不得以前期绿化情况为由推脱本期养护工作。采购人对服务成效满意的，双方协商一致可再续签一年。

地点：招标人指定地点。
六、考核方案
定期上传巡检记录，采购人按照绿化标准按月进行考核。

在接到中标供应商以书面形式提出验收申请后，在 5 个工作日内及时组织相关专业技术人员，必要时邀请采购办等相关部门共同参与验收，并出具验收报告，作为支付货款的依据。

七、付款方式

# 1、按实际养护面积*中标时的综合单价（综合单价=中标价/该采购包的估算面积）、园林管理处的每月考核情况、并通过政府采购项目履约验收后进行项目结算。

2、付款方式:验收合格后，于当年春节前支付合同价款的60%，第二年春节前付清余款。每次支付前，中标人均应出具项目所在地正式税务发票。如苗木保存率达不到100%时不予付款。中标人必须按合同要求补植，验收合格后予以结算。

八、报价要求

# （一）投标报价按各采购包总价报价，结算按实际养护面积*中标时的综合单价（综合单价=中标价/该采购包的估算面积）、园林管理处的每月考核情况、并通过政府采购项目履约验收后进行项目结算。

# （二）投标供应商报价应包括完成该项工作所需的劳务费、苗木、设备、机械使用、包装费、检验费、装卸费、运输费、技术指导费、人员培训、保险、利润、税金、代理服务费、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。

# （三）投标供应商应对采购文件内的全部内容进行报价，采购文件未列明，而供应商认为其他必需的费用也需列入报价。在合同实施时，采购方将不予支付中标人没有填列的项目费用，并认为此项目的费用已包括在报价中。

# 第四章 合同文本

绿化养护协议书

发包方：	        以下简称：甲方

承包方：　　	以下简称：乙方

为加强长江镇镇区绿化、绿地养护管理，本着公开、公平、公正的原则，现将区内部分绿化、绿地对外发包进行养护管理，现就绿化、绿地养护有关事项订立本协议：

一、工程概况：

为提升长江镇整体形象，将我镇主城区及原郭园镇区绿化养护项目承包给有能力的单位进行养护，主要地块包括（各区域细分明细详见附件）以中标采购包为准:

1.主城区一:光泽路6410平方米、丰泽路5973平方米、丰泽路北延37498平方米、润泽路15360平方米、龙游大道17820平方米、江防路44046平方米、行政中心35700平方米、永康路14388平方米、华江路45487平方米等共计约499074平方米；
    2.主城区二:如港路63122平方米、亚信广场15000平方米、外环北路19673平方米、疏港路198244.5平方米迎宾路8500平方米等共计约425384.5平方米;
    3.石材园区:戴案港两侧41300平方米、云石路两侧82671平方米、金石大道两侧30433平方米、福州路两侧47000平方米等共计约279999平方米;
   4.新材料园区:兴港北路36000平方米、粤江路41937平方米香江路38515平方米等共计约213044平方米。
    二、工程交接：

1.养护地点、位置：详见路段养护面积清单表，具体由园林管理处指定交接范围。

2.交接方式：现场交接。

三、绿化养护内容：

养护范围包含绿化（草坪、色块、球类、树木）日常养护、浇灌排水（炎热天气1-2次/周，确保苗木生长态势良好）、施肥刷白（一年两季）、治虫（绿篱一年五次，草坪一年八次）、修剪、养护死亡的补种、造型、松耕除草（全年不少于八次）、树木扶正、四季花草更换（每季一次）、所有草坪冬季需种植黑麦草（尤其是草坪缺失地块夏季需种植狗牙根、冬季需种植黑麦草），以及绿化景观带卫生清洁、绿化设施维护、景观土建设施维护、各类安全措施、台风汛期抢险，并且要配合检查活动、创建、临时性、突击性任务等。

四、绿化养护具体要求

1.中标供应商在草坪修剪前，必须组织人工先拾除草坪内的杂草，然后用草坪机修剪，避免草坪的退化，若不按照以上要求除草修剪，当月考核为不合格。

2.中标供应商必须及时清除绿地内的杂草，特别是绿地内茅草，必须连根挖除，不允许只清理地上叶子、草茎部分，将根留在土壤内。若检查发现，当月考核为不合格。

3.中标供应商必须每年组织春季施苗木专用肥料，行道树根据大小决定单株施肥量；使用无危害肥料并强化绿化使用肥料的管理，建立购买、使用台账。每年必须在农历九月刷白一次，乔木高度1.2米，亚乔木高度1米，涂白剂配方根据园林管理处统一要求实施；每次施肥涂白时必须先联系园林管理处负责该路段管理人员，施肥结束后由园林管理处出具相关施肥签证，该签证作为竣工决算必备送审资料。

4.中标供应商必须加强管护范围内病虫害的预测和防治，特别是介壳虫类和蛀杆类害虫的防治。虫害防治要采取根治、叶面喷施、树干注射等方法相结合，病虫害防治及时和到位作为园林管理处养护付款及验收的前提条件。要强化绿化使用农药的安全管理，提倡使用低毒低残留农药，禁止使用高毒和剧毒农药，喷洒农药时间尽量安排在晚上或没有行人时进行，并采取必要的隔离措施，施药人员要正确佩戴防护用品。

5.中标供应商必须根据各自养护范围内苗木生长的实际情况，制定科学、合理的修剪计划和方案，注重修剪的艺术和美感。在组织修剪前，必须与园林管理处联系，按照园林管理处确认的修剪方案组织实施。树木修剪基本合理，树冠保持基本完整，树形美观，能较好地解决树木与电线、建筑物、交通等之间的矛盾。如擅自做主组织修剪，视情节轻重和造成的社会影响情况，园林管理处将给予中标供应商一定经济处罚。

6.中标供应商必须制定台风、暴雨、干旱等特殊天气的应急预案，如遇特殊天气必须安排值班巡查人员。因特殊天气导致树木被吹倒、树枝折断，影响交通和市民出行的情况:树木生长影响市民生活或给市民带来不便接到要求处理电话或接到后，30分钟养护路段负责人赶到现场，1小时内处理完毕。

7.为进一步规范养护期内枯死苗木清理，凡在合同养护期内若发生树木枯死现象，中标供应商必须及时上报园林管理处，园林管理处管理人员第一时间到场进行统计、拍照，并安排中标供应商当天进行清理。若出现隐瞒不报，擅自处理的现象，一经发现将严肃查处。若中标供应商在接到通知12小时后，仍未清理，园林管理处将组织人员进行清理，清理费用在中标供应商养护费用中扣除，同时将对中标供应商进行一定经济处罚。

8.为进一步规范合同期内枯死苗木补植，凡在合同养护期内发生苗木枯死现象，如在适宜补植季节，应在两日内更换到位;如不在适宜补植季节，则待条件具备后，及时补植到位。未补植的苗木按照统计时的南通苗木指导价双倍在中标供应商养护总价中扣减（如市场价高于指导价，按市场价双倍扣减）。

9.为进一步加强枯死苗木的管理，凡在合同养护期内出现枯死苗木现象，园林管理处将实际分析苗木枯死原因。如属于养护单位管护措施不到位或介壳类和蛀杆类害虫严重危害导致主杆被蛀空、蛀断，导致树型残缺严重影响树型和死亡的树木，将按照南通市同期苗木指导价双倍扣减同等规格枯死苗木费用（如市场价高于指导价，按市场价双倍扣减）。如遇恶劣天气，导致树木倒伏、主杆被风吹裂、吹断等现象，园林管理处将根据实际情况酌情考虑，如因交通事故造成损坏，由交通肇事方负责赔偿。

10.为避免除草剂对绿地内树木生长的危害，严禁中标供应商使用除草剂除草。若有违规使用现象，一经发现，将严肃查处。并视情节给予一定经济处罚。

11.中标供应商必须加强日常养护巡查工作，如发现任何占用或破坏绿化，在绿地内乱堆杂物、私自种植其他树木、种植蔬菜等现象，应及时制止并将占用破坏绿地原样恢复。

12.中标供应商在日常养护中应加强乔木、灌木、球类、色块与草坪的分界处理，理清草坪与树木的分界沟，做到界限明显、美观清晰。

13.中标供应商必须加强香樟的养护，对发生黄化的香樟分别在春梢、夏梢、秋梢展叶开始前一周，施用香樟黄化专用肥，每年3次。养护期内5级香樟黄化率控制在5%以内。

14.草花更换的密度为81颗/平方，一年更换五次，如草花未及时更换到位或未达到栽植数量要求，按照一定比例扣减中标供应商相关养护费用。

15.绿化养护生产垃圾要做到日产日清，绿地内无明显的漂浮物、废弃物，坚持在重大节日前进行突击清理。

执行绿化养护等级:2级，合格。绿化区域内的苗木养护期内达到苗木保存率100%，成活率100%。

五、绿化养护价格

固定单价：    元/平方/年，总价根据绿化养护面积结算。

养护固定单价为一次性综合价，综合价包括养护期内发生的所有养护费用（含人工、机械、农药、肥料等费用）。

六、绿化养护期限

1年，自   年   月   日起至   年   月   日止。采购人对服务成效满意的，双方协商可再续签一年。

七、付款方式：

# 1、按实际养护面积*中标时的综合单价（综合单价=中标价/该采购包的估算面积）、园林管理处的每月考核情况、并通过政府采购项目履约验收后进行项目结算。

2、付款方式:验收合格后，于当年春节前支付合同价款的60%，第二年春节前付清余款。每次支付前，中标人均应出具项目所在地正式税务发票。如苗木保存率达不到100%时不予付款。中标人必须按合同要求补植，验收合格后予以结算。

八、安全

乙方应加强安全管理。施工时，必须按规范设置施工标志，养护人员身穿标志服、佩戴安全帽；机械施工时，持证上岗，按规范操作，以确保人身和交通安全。因未及时采取安全防范措施，而造成安全责任事故或交通安全事故的，乙方必须承担一切经济赔偿责任和相应法律责任。

九、管理

长江镇园林管理处为绿化养护管理单位。根据《江苏省城市园林绿化养护管理规范及分级标准》中的贰级养护标准、长江镇园林绿化管理处绿化管护考核办法（乙方根据城市绿地管理情况有可能修订新的管理考核办法，届时需接受新的管理办法）对养护单位进行日常管理。在养护过程中委派管理人员及现场监理对养护的过程和质量进行监管、考核。

甲方将乙方响应文件中提供的《拟派作业人员数量表》、《主要养护机械设备表》在合同中登记备案，并进行现场核查，如发现弄虚作假行为，将取消其中标资格。拟派作业人员不得擅自离岗，养护器械设备无特殊情况不得擅自离开长江镇，招标人将按规定考核。

十、承诺

乙方承诺按照法律规定及合同约定组织完成绿化养护施工，确保养护质量和安全，并承担相应的养护管理责任，并承诺如下：

(1)服从社会质量监督人员的管理和指导。

(2)安排养护的相关管理人员、安全员、施工人员、须坚守施工现场，随时接收甲方检查。

(3) 养护实施过程中如遇不服从甲方管理、或质量较差、或进度严重脱节时，甲方有权终止协议，并且对已完成的有效工程量只按60％计量结算。

(4)施工时按规范操作，确保施工中生态环境安全及施工安全，所有安全及相关责任一律由乙方承担。

(5)严格遵守廉政建设的各项规定。

十一、本协议未尽事宜，由甲乙双方共同协商另行签订补充协议，补充协议与本协议具有同等法律效力。

十二、本协议一式六份，甲乙双方各执叁份，经双方签字盖章后生效。

甲方：                 (公章)     乙方：              (公章)

甲方代表（签字）： 　　　　　　　 乙方代表（签字）：

日期：　　　　　　　　　　　　　　日期：

附件

服务明细项目一览表

| 序号 | 服务名称 | 服务内容 | 计量单位 | 工作量 | 单 价 （元/平方米） | 总 价 （元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | （视明细项目加行） |  |  |  |  |  |
|  |  | 易耗品 |  |  |  |  |  |
|  |  | 专用工具 |  |  |  |  |  |
|  |  | 调试费 |  |  |  |  |  |
|  |  | 培训费 |  |  |  |  |  |
|  |  | 其他 |  |  |  |  |  |
| 大写： 合同价： 元 |  |  |  |  |  |  |  |

长江镇园林绿化管理处绿化管护考核办法

为进一步提升我镇绿化管护水平，规范绿化养护管理考核,建立公平、公正、公开的绿化管护质量评估体系，根据《江苏省城市园林绿化植物养护技术规定（试行）》、江苏省地方标准《江苏省城市园林绿化养护管理规范及分级标准》特制定本考核办法。

一、组织领导

建立长江镇园林绿化管理处绿化管护考核工作领导小组

组	长：张善良

副组长：王  凯

领导小组下设办公室（以下简称考核办，具体负责考核工作）。办公室主任:郭  丽

成员：绿化处成员、规划建设科、监理单位等。

二、考核对象及主要内容

考核对象为我镇各片区所辖广场、绿地管护责任单位。以合同范围（各标段）为考核单元，考核内容为招标文件、投标文件中所涉内容，以及管护合同约定的绿化、附属园林设施等方面的管护工作。

三、考核方式

按合同约定管护等级及质量标准，分主城区2个（含郭园）、长青沙2个、石材园区及新材料园区1个。实行一个半月考核一次，对发现的问题进行拍照取证、记录归类、评判打分。对区块内所有养护标段，对照养护标准，进行全覆盖检查、考核。

四、评分办法

实行百分制评分法（附件1），月度综合得分90分为及格分。每次考核一星期内由绿化处将考核综合汇总结果，提交考核领导审核，对有争议的扣分点及直接扣分事项进行集体审定、确定。并将考核结果在绿化养护微信群内公布。

直接扣分事项及标准：

1、无故缺席各类绿化养护会议、培训等活动的，每发生一次每人扣3分。

2、项目负责人、现场管理人员无故缺勤一天扣3分。

3、项目负责人、现场管理人员不能按照指令在半小时内到达养护现场的，每发生一起扣2分。

4、项目负责人、现场管理人员保持通信畅通。半小时内联系不上，每发生一起扣2分。

5、病虫害防治不及时引起居民投诉的，扣3分/次。

6、对绿化处下达的任务，未在规定时间内完成的，视情节轻重扣2-6分/次。

7、未按时间节点、有关要求报送相关资料的，扣2分/次；报送但资料不符合要求的，扣1分/次。

8、管护期间若发生安全事故，管护方必须及时处置，所发生费用和责任全部由管护方承担。如因管护不到位引起树木断枝、倒塌、碰线、碰屋造成伤人、伤物等事件扣2-5分/次；如处理不当或不及时，造成不良后果的，扣6-10分/次，记不良记录1次。

9、未第一时间发现、制止、上报绿化违章事件的，扣5分/次，记不良记录1次。

10、防洪防汛、抗旱防冻等抗灾抢险事件处置不力的，扣5-10分/次，记不良记录1次。遇台风、暴雨雪等特殊天气，抢险人员未到位的扣1分/次·人。

11、擅自使用化学除草剂，造成植物长势衰弱影响绿化景观效果的，每发生一次扣5分，记不良记录1次。未及时采取防治措施，导致病虫害爆发或反复发生的，每发生一起扣5分。

12、未按时、保质完成浇水指令任务的，道路绿化类扣1分/公里；小游园、公园、各类零星绿地扣1分/5000㎡；草花、花坛、花境类扣1分/500㎡。因干旱造成严重后果的，每发生一起扣5分。

13、机械设备不能随时使用的或私自挪用他处的，每发生一起扣5分。

五、考核内容与基本目标

（一）在岗管理

项目负责人、现场管理人员每月出勤实行考勤制度，履行请假制度，每月请假不超过3天。统一时间接受考勤、集中办公。休息日及法定假日各标段负责人在片区管理站轮值。

项目负责人、现场管理人员不得无故变更，如确因生病、离职等原因需要变更的，至少提前5天以书面形式申请，变更人员资格不低于投标文件要求，并征得业主单位同意。

合同期间所有人员变更累计不得超过2次。变更前的项目负责人、现场管理人员两年内不得参与我处组织的养护招标。

一线作业人员数量不得低于投标承诺数。投标文件中没有明确作业人员数量的，11月初-2月底每2公顷不得少于1人。3月初-10月底，一级养护路段每公顷养护人员不少于1人，二级养护路段每1.2公顷不少于1人，三级养护路段每1.4公顷不少于1人。

养护人员着装必须统一、醒目（工作服印有养护单位名称，并有醒目色彩、反光条等）。

（二）绿化养护

树木养护：

主要包括叶面除积尘、浇水、中耕松土、除草、修剪、切边、涂白、支撑加固、扶正、抗旱、排涝、病虫害防治、施肥、防寒、树木补植等。

要求绿地无杂草、树木生长旺盛、无缺株（块），无明显斜倒，无明显病虫害、适时修剪，无枯枝死树，绿地无黄土露天现象，行道树无缺株断线，绿化保存率达100%。

浇水、抗旱：根据不同的环境条件，本地季节特点，各类树木的生物生态习性，适时淋水、浇水、抗旱，既要满足树木生长要求，又要做到树木叶面无积尘。一般连续15天晴好天气，即要进行淋水浇水作业，高架下绿化无论晴雨至少每周浇水1 次，高架上花箱每周至少2次。7-9 月高温季节，每周另增加浇透水1 次（如遇中雨除外）。绿化处发出浇水专项指令后，按指令按时、保质完成浇水任务。

中耕松土：保持土壤常年疏松，无板结。

除草：要求日常保持绿地无杂草，做到除早、除小、除净。不得随意使用化学 除草剂。树木无藤蔓缠绕。

修剪：根据不同树种的习性和景观配置要求，适时修剪。绿地内乔灌木修剪，要体现群落结构、景观层次。绿篱，球类、色块修剪要求轮廓整齐，线型流畅，外型饱满，无飞头、赤脚、斑秃现象。

乔木按习性及时抹芽、去蘖、疏枝，做到无明显徒长枝、病虫枝、交叉枝、下垂枝、扭伤枝、枯枝烂头。行道树枝下高、总高及冠幅基本一致，树冠完整，定杆整齐，整枝合理均匀，通风透光良好。紧贴基部节点不留死杈，剪口平整并涂防腐剂。对于剪口直径大于15㎝的粗壮大枝，要分段截枝，以防树枝撕裂。

花灌木修剪及时、合理，有利于短枝和花芽的形成。

绿篱、色块及球类修剪适时；常年保持轮廓明显，曲线流畅，整齐平整，球类修剪圆整。

切边：对绿地内树穴、绿篱、色块、花境与草坪交接处要进行切边，常年保持线条流畅清晰。（树木胸径15㎝以下树穴直径是树木胸径的6-8倍，树木胸径15㎝以上树穴直径统一为120㎝。）

涂白：每年11月上旬前对相关乔木进行一次涂白，涂白高度整齐一致，涂白液按要求配制。

支撑加固及树木扶正：新栽、高大、浅根系树木设支撑加固，倾斜树木及时扶正，尤其要加强台风季节树木防倾斜倒伏的措施。

排涝：及时做好雨季、恶劣天气下绿地的排水工作，确保道路场地不积水、植物不涝害、行人无安全隐患。

病虫害防治：配备植保人员做好病虫害预测预报工作。积极配合《南通市园林植物病虫害监测与治理》项目组，进行相关的实地操作，以保证研究工作的有效开展。

根据病虫情报，防治及时、有效，用药正确，配比科学，安全操作，不发生药物危害，无大面积病虫害危害现象，无大面积树干蛀空、树皮腐蚀等现象。根据业主方确定的病虫害种类和项目组专家指导意见，统一实施生物防治。

施肥：每年不少于一次（冬季实施，所用肥料为腐熟有机肥），另根据树势需要适当追肥，喜酸性树种另外增施硫酸亚铁等酸性肥料。

防寒：按规范要求及时有效地做好冬季植物防寒和积雪清除工作。

草坪养护

草地色泽正常、地形优美，及时挑除杂草、控制病虫害，草坪覆盖率应达100%。

草坪生长高度：冷季型草坪冬季保持6-8cm；暖季型夏季不超过8cm,冬季尽量低剪。

原则上在草坪生长期每修剪一次施肥一次，肥料以速效N、P、K 三元复合肥为主，生长旺期可以速效N 肥为主。及时防治病虫害，确保草坪无大面积病虫害发生，草坪与乔灌木、球类、色块、花境边缘应进行切边，切边界沟清晰，线型流畅。

复播黑麦草的，黑麦草成坪率必须达到85%以上，成坪均匀。

绿化补植

承包期内所有树木、地被、草坪、花卉死亡的，以及残疾树、偏冠树、小老树等，由管护单位及时按原有品种、数量、规格补栽到位；7-9月高温季节，经业主同意，可以适当延后。

绿化补植工作必须在合同截止日6个月前补植到位，确保成活率100%。

（三）安全生产、综合治理、文明作业

1、各类养护作业做到文明施工、安全施工，现场工完料清、工完场清。

2、有完善的安全生产、综合治理规章制度，组织网络健全，安全措施周密，台账资料齐全。

3、严禁库存汽油。养护物资仓库有专人负责，农药等危化品按国家相关规定制定储存、保管、领用、使用制度并张贴公布。

4、做好安全隐患巡查，及时处置安全隐患。

5、发现打架斗殴、疑似非法集会等行为立即劝阻并及时报警。

6、养护作业对道路交通有影响时，要采取安全警示措施。

7、贯彻谁管护谁负责的原则，明确安全责任主体。因养护不到位、安全措施不周密、养护操作不规范等造成的人身及其他财产损失和一切安全责任，由养护单位承担。

| 绿 化 养 护 百 分 考 核 标 准 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 年 月日 第（ ）次 |  |
| 分类 | 序号 | 项目 | 分值 | 考核内容及扣分标准 | 扣分 |
| 修剪 | 1 | 乔木 | 5 | 及时修剪剥茸，树形整齐美观，无分蘖枝、无明显枯枝、无修剪不当，反之扣0.2分/株 |  |
|  | 2 | 灌木 | 10 | 绿篱、色块修剪合理，做到顶平边齐，层次分明，球类修剪圆整，每发现一处不合格扣0.5分 |  |
|  | 3 | 草坪 | 10 | 适时修剪，基本平整，修剪高度6厘米左右，路牙、井口、水沟等边角无遗留，草屑及时扫尽运出，每发现一处不合格扣1分 |  |
| 生长态势 | 4 | 乔木、灌木、草坪、草花、绿篱、色块 | 20 | 绿地及道路内乔、灌木无缺株、死株、断枝及明显枯枝，树木无大片花秃落叶，无倾斜、歪倒现象，无杂藤攀援树木现象。草坪长势良好，无黄花、积水及明显杂草未拔除现象，草花及时更换并且密度质量要符合要求，绿地内无明显“黄土露天”现象，反之上述现象见一例扣2分 |  |
| 施肥 | 5 | 施肥 | 10 | 全年施肥两次（生长期、休眠期各一次），按规定（计划）按量施肥，不偷工减料，不发生肥害 ，每发现一处不合格扣2分 |  |
| 防病治虫 | 6 | 病虫害防治，涂白等 | 10 | 发现病虫害及时防治，无明显危害症状，无药害。结合季节及时涂白，修剪病残枝，清理消灭越冬虫蛹、虫茧及有关病原体，反之发现一处以上现象或一项不实施扣2分 |  |
| 松土除草 | 7 | 松土、除草、开挖分隔沟、清除乱植乱种 | 10 | 树木底下土面层不板结，每年松土一次，松土深度不伤根系，及时清除杂草，绿地内无明显杂草纯度95%以上，未经许可不得使用化学除草剂。树穴周边、草坪与绿篱、色块、草花要开挖分隔沟，绿地内无乱植乱种现象，反之扣2分/处 |  |
| 日常养护 | 8 | 补栽补种 | 5 | 死亡及缺损苗木（按同等规格）及时更换和补植，草坪空缺地块的要进行补播或补栽，最大裸露面积在0.4平方米以下，否则扣0.5分/株或1分/处 |  |
|  | 9 | 绿化保洁 | 5 | 绿地内、广场、假山等无漂浮物，无杂草，残花败叶及时清除，绿化垃圾及时清运，反之每发现一处不合格扣0.5分 |  |
|  | 10 | 防风、抗旱、排水 | 5 | 夏季对绿化树木及草坪进行适量浇水、喷水、无旱枯旱死现象。冬季无干冻现象。风雨过后无倒斜、断枝，绿地内草坪无积水，否则扣1分/处 |  |
| 其他 | 11 | 设施 | 3 | 园林设施保持完好整洁，无乱涂乱画现象，如有零星损坏及时修复，木质设施应进行油漆维护，否则扣1分/处 |  |
|  | 12 | 安全 | 3 | 严格按照安全生产操作规程作业，养护人员在机动车道绿化带内作业时，必须穿戴或设立安全警示标志，对照如皋港区《园林绿化安全生产责任状》执行，否则扣2分/次 |  |
|  | 13 | 突击任务 | 4 | 如遇突击任务无条件服从管理，随叫随到，及时完成指令性任务，数字化城管反映问题及时整改，上级领导及相关部门反映无存在问题，否则扣3分/次 |  |
| 合计 |  |  | 100 | 得分（100分-扣分） |  |
| 注：组织监理、招标办进行每一个半月考核一次（8次/年）定期考核，绿化处将不定期进行抽查，若在养护期间内不按发包方要求养护（含补植苗木）的，检查考核一次得分低于90分，为不合格。考核两次不合格，业主有权终止协议，收回养护单位承包权，并不支付考核不合格月份的养护费用。 |  |  |  |  |  |

编制人：                  签收人：

# 第五章 评标标准和方法

本项目采用综合评分法。

1.投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人。

2.评标委员会将对通过资格及符合性检查的各合格采购人根据投标文件和招标货物的性能、价格、商务等因素进行评分，总分为100分(不含清单内产品加分)。采购人的最终得分是所有评委给其的评分(不含报价得分)的算术平均值加价格分和清单内产品加分，分数计算取至小数点后2位。

3.评审因素：价格、技术、商务、财务状况、信誉、业绩、服务、对招标文件的响应程度，以及相应的比重或者权值等。

4.价格分应当采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：

投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×价格分分值

评标过程中，不得去掉报价中的最高报价和最低报价。因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。

## 5.评分标准

5.1采购包一、采购包二评分标准表

| 序号 | 评审因素 | 评审分值 | 评审要求或标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一、商务技术部分80分 |  |  |  |
| 1 | 服务方案 | 20 | 针对该项目的绿化养护服务要求，投标人须提供符合本项目绿化养护、内部管理、安全措施等工作方案，内容至少包括： 1.对本项目的整体设想、服务定位、总体目标； 2.本项目区域内现有绿化状况和养护情况分析； 3.各类苗木养护的注意事项、后期养护重点地段及措施； 4.绿化养护技术方案； 5.现场管理方案以及组织架构； 6.投标人内部管理制度和员工考核管理办法； 7.绿化养护期间安全保证措施； 8.绿化养护期间突发事件预案，如防台风，防汛，扫雪防冻等应急处理预案以及针对突发事件的人员组织安排； 9.遇到特殊情况或交通事故的应急保障措施； 10.绿化养护期间突击保障任务、迎查工作、重大活动的措施方案； 上述十个方面内容中每缺少一项内容扣2分，每有一处工作方案措施内容存在缺陷或不足的扣1分，扣完为止。(本项最多得20分) 注：检查工作方案内容存在缺陷或不足是指以下任意一种情形： 方案内容不切合行业实际、不符合国家法规政策；或方案内容生搬硬造，与实际情况不符，存在偏差；或方案内容过于简略；或存在与项目无关的文字内容；或内容不适用项目实际情况；或内容逻辑漏洞或原理错误。 |
| 2 | 养护设备 | 21 | 1.投标人具备6吨及以上（不含8吨及以上）专业洒水车，得2分，具备8吨及以上专业洒水车，得3分，最高得5分； 2.具有巡查应急处置机动车（轿车或工具车或面包车）1辆，得2分，最高得2分； 3.具有可移动升降平台的有一台得1分，最高得2分； 4.具有宽带绿篱剪12台，每超过1台得0.5分，最高得3分； 5.具有割灌机10台，每超过1台得0.5分，最高得3分； 6.具有高枝剪8台，每超过1台得0.5分，最高得3分； 7.具有打药机8台，每超过1台得0.5分，最高得3分。 以上车辆和移动升降平台需提供跟公司抬头一致的行驶证复印件及购车发票。宽带绿篱剪、割灌机、高枝剪、打药机须提供采购发票扫描件并加盖投标人公章。 |
| 3 | 人员配备 | 16 | 1、项目负责人自2020年1月1日以来(以合同签订时间为准)承担过20万㎡及以上绿化养护项目的负责人，并得到采购单位满意评价的得4分。投标人须提供加盖公章的合同扫描件（若合同无法证明项目负责人，则须提供其他补充证明材料）及采购单位对项目负责人的满意评价证明材料（须加盖合同中采购单位公章）。 2、投标人须配备中级（四级）及以上绿化工2人，每超过一人得2分，最多得6分；除绿化工外的其他专职养护人员9人，每超过一人得1分，最多得6分。 投标人须提供上述个人的技术等级证书的原件扫描件和2024年10月份投标人为上述人员缴纳社保的证明并加盖投标人公章。 |
| 4 | 业绩 | 20 | 投标人2020年1月1日以来(以合同签订时间为准)承接过绿化养护项目单项绿化养护面积达到 20 万㎡及以上，并获得采购单位满意评价的，有一个得4分，最高不超20分。须提供上述业绩（与项目负责人业绩不得重复）中标通知书、合同、采购单位对投标人的满意评价材料（须加盖合同中采购单位公章）及含项目信息的任意一张正式税票扫描件并加盖公章。 |
| 5 | 体系认证 | 3 | 标人具备有效的质量管理体系、职业健康安全管理体系认证证书、环境管理体系认证证书，有1个得1分，最高得3分； 注：须提供证书扫描件并加盖投标人公章，不提供不得分。 |
| 二、价格部分20分 |  |  |  |
| 1 | 价格 | 20 | 价格分采用低价优先法计算，即满足投标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标供应商的价格分统一按照下列公式计算： 投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×价格分分值 |

5.2采购包三、采购包四评分标准表

| 序号 | 评审因素 | 评审分值 | 评审要求或标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一、商务技术部分80分 |  |  |  |
| 1 | 服务方案 | 20 | 针对该项目的绿化养护服务要求，投标人须提供符合本项目绿化养护、内部管理、安全措施等工作方案，内容至少包括： 1.对本项目的整体设想、服务定位、总体目标； 2.本项目区域内现有绿化状况和养护情况分析； 3.各类苗木养护的注意事项、后期养护重点地段及措施； 4.绿化养护技术方案； 5.现场管理方案以及组织架构； 6.投标人内部管理制度和员工考核管理办法； 7.绿化养护期间安全保证措施； 8.绿化养护期间突发事件预案，如防台风，防汛，扫雪防冻等应急处理预案以及针对突发事件的人员组织安排； 9.遇到特殊情况或交通事故的应急保障措施； 10.绿化养护期间突击保障任务、迎查工作、重大活动的措施方案； 上述十个方面内容中每缺少一项内容扣2分，每有一处工作方案措施内容存在缺陷或不足的扣1分，扣完为止。(本项最多得20分) 注：检查工作方案内容存在缺陷或不足是指以下任意一种情形： 方案内容不切合行业实际、不符合国家法规政策；或方案内容生搬硬造，与实际情况不符，存在偏差；或方案内容过于简略；或存在与项目无关的文字内容；或内容不适用项目实际情况；或内容逻辑漏洞或原理错误。 |
| 2 | 养护设备 | 21 | 1.投标人具备6吨及以上（不含8吨及以上）专业洒水车，得2分，具备8吨及以上专业洒水车，得3分，最高得3分； 2.具有巡查应急处置机动车（轿车或工具车或面包车）1辆，得1分，最高得2分； 3.具有可移动升降平台的有一台得1分，最高得2分； 4.具有宽带绿篱剪6台，每超过1台得0.5分，最高得4分； 5.具有割灌机5台，每超过1台得0.5分，最高得4分； 6.具有高枝剪4台，每超过1台得0.5分，最高得3分； 7.具有打药机4台，每超过1台得0.5分，最高得3分。 以上车辆和移动升降平台需提供跟公司抬头一致的行驶证复印件及购车发票。宽带绿篱剪、割灌机、高枝剪、打药机须提供采购发票扫描件并加盖投标人公章。 |
| 3 | 人员配备 | 16 | 1、项目负责人自2020年1月1日以来(以合同签订时间为准)承担过20万㎡及以上绿化养护项目的负责人，并得到采购单位满意评价的得4分。投标人须提供加盖公章的合同扫描件（若合同无法证明项目负责人，则须提供其他补充证明材料）及采购单位对项目负责人的满意评价证明材料（须加盖合同中采购单位公章）。 2、投标人须配备中级（四级）及以上绿化工1人，每超过一人得3分，最多得6分；除绿化工外的其他专职养护人员6人，每超过一人得1分，最多得6分。 投标人须提供上述个人的技术等级证书的原件扫描件和2024年10月份投标人为上述人员缴纳社保的证明并加盖投标人公章。 |
| 4 | 业绩 | 20 | 投标人2020年1月1日以来(以合同签订时间为准)承接过绿化养护项目单项绿化养护面积达到 20 万㎡及以上，并获得采购单位满意评价的，有一个得4分，最高不超20分。须提供上述业绩（与项目负责人业绩不得重复）中标通知书、合同、采购单位对投标人的满意评价材料（须加盖合同中采购单位公章）及含项目信息的任意一张正式税票扫描件并加盖公章。 |
| 5 | 体系认证 | 3 | 标人具备有效的质量管理体系、职业健康安全管理体系认证证书、环境管理体系认证证书，有1个得1分，最高得3分； 注：须提供证书扫描件并加盖投标人公章，不提供不得分。 |
| 二、价格部分20分 |  |  |  |
| 1 | 价格 | 20 | 价格分采用低价优先法计算，即满足投标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标供应商的价格分统一按照下列公式计算： 投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×价格分分值 |

# 第六章 投标文件组成

## 如皋市政府采购投标文件

项目名称：

项目编号：

供应商名称：

地址：

联系电话：

年月日

## 一、开标一览表

开标一览表（格式执行苏彩云系统）

项目名称：

项目编号：                 包号：

| 项目名称 | 项目编号 | 包号 | 服务期限 （年） | 投标报价 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 小写 | 大写 |
|  |  |  |  | 单价 | 元/㎡ |  |
|  |  |  |  | 总价 | 元 |  |

## 二、资格证明文件

（一）法人或者其他组织的营业执照，自然人的身份证（复印件）。

（二）参加本次政府采购活动前的会计报表（复印件，成立不满一年不需提供）。

（三）参加本次政府采购活动前一年内至少一个月缴纳增值税、营业税或者企业所得税的凭据，以及缴纳社会保险的凭据（专用收据或者社会保险缴纳清单）（复印件）。

（四）根据项目需求提供履行合同必需的设备和专业技术能力的声明及证明材料。

声  明

我公司郑重声明：我公司具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：________。

主要专业技术能力有：________。

供应商名称（公章）：_________________

授权代表签字：_________________

日期：___年___月___日

（五）参加本次政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

声  明

我公司郑重声明：参加本次政府采购活动前 3 年内，我公司在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

在投标截止时间节点，没有被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）、“信用江苏”（www.jscredit.cn/index.htm）网站列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

供应商名称（公章）：

授权代表签字：_________________

日期：___年___月___日

- 项目实施所必须的许可资质证明材料

响应供应商拟派项目负责人需具备以下条件（三选一）：

（1）获得园林绿化及相关专业中级及以上职称的技术人员；

（2）具有中专以上（含中专）学历、获得园林绿化及相关专业初级职称三年以上的技术人员；

- （3）获得园林绿化及相关专业初级职称且从事园林绿化工作八年以上的技术人员。

注：如工程师职称证书无法体现园林绿化专业，则需提供有效证明材料；园林绿化及相关专业：根据城建【2009】157 号文件，包括园林（含园林规划设计、园林植物、风景园林、园林绿化等）、园艺、城市规划、景观、植物（含植保、森保等）、风景旅游、环境艺术等专业。

（七）法定代表人身份证明及身份证复印件

（八）法定代表人授权委托书。

法定代表人授权委托书

本授权书声明：____________（供应商名称）授权________________（代理人的姓名）为我方就项目名称：____________项目编号:____________采购活动的合法代理人，以本公司名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。

法定代表人（签字）：

身份证号码：

联系电话（手机）：

代理人姓名：

身份证号码：

联系电话（手机）：

供应商名称（加盖公章）：

年   月   日

代理人身份证复印件

（九）投标函

投标函

致：如皋市长江镇人民政府

根据贵方的2024年长江镇绿化养护项目（项目编号：JSZC-320682-JSHS-G2024-0071）招标文件，正式授权下述签字人_________ (姓名和职务)代表我方______________（供应商的名称），全权处理本次项目招标采购的有关事宜。

据此函，__________（签字人）兹宣布同意如下：

1.按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需货物、服务。

2.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

3.我们同意从规定的投标文件接收截止时间起遵循本投标文件，并在规定的招标有效期期满之前均具有约束力。

4.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与招标采购有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

5.如果我方中标，我方将在法定期限内签订合同，否则将承担相应法律责任。

6.我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务，并保证在招标文件规定的时间完成项目。

7.遵守招标文件中要求的收费项目和标准。

8.与本招标采购有关的正式通讯地址为：

地 址：                         邮 编：

电 话：                         传 真：

供应商开户行：                  账 户：

供应商名称（公章）：

日 期：________年____月____日

（十）其他资格证明材料

（1）供应商的法定代表人参加招标活动的，须在投标文件中提供法定代表人身份证明和身份证复印件；委托代理人参加招标活动的，还须在投标文件中提供法定代表人的授权委托书。代理人须为投标供应商的正式员工，并提供开标日前最近1个月投标供应商为其缴纳社保的证明；新成立企业距开标日期不足30日的，可不提供缴纳社保的证明（以新办企业营业执照发放日期为准）。

（2）本项目属于专门面向中小企业采购的项目，投标供应商须提供《中小企业声明函》，根据《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号）该项目所属行业为其他未列明行业。

注意：以上资格证明文件中要求加盖公章的，必须加盖公章；如供应商组成联合体投标，则联合体各方均须加盖公章，否则视为无效投标文件。

## 三、商务技术文件

（一）评分索引表

采购包一、采购包二评分索引表

| 序号 | 评审因素 | 分值 | 评审要求或标准 | 供应商提供的材料名称 | 页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 服务方案 | 20 | 针对该项目的绿化养护服务要求，投标人须提供符合本项目绿化养护、内部管理、安全措施等工作方案，内容至少包括： 1.对本项目的整体设想、服务定位、总体目标； 2.本项目区域内现有绿化状况和养护情况分析； 3.各类苗木养护的注意事项、后期养护重点地段及措施； 4.绿化养护技术方案； 5.现场管理方案以及组织架构； 6.投标人内部管理制度和员工考核管理办法； 7.绿化养护期间安全保证措施； 8.绿化养护期间突发事件预案，如防台风，防汛，扫雪防冻等应急处理预案以及针对突发事件的人员组织安排； 9.遇到特殊情况或交通事故的应急保障措施； 10.绿化养护期间突击保障任务、迎查工作、重大活动的措施方案； 上述十个方面内容中每缺少一项内容扣2分，每有一处工作方案措施内容存在缺陷或不足的扣1分，扣完为止。(本项最多得20分) 注：检查工作方案内容存在缺陷或不足是指以下任意一种情形： 方案内容不切合行业实际、不符合国家法规政策；或方案内容生搬硬造，与实际情况不符，存在偏差；或方案内容过于简略；或存在与项目无关的文字内容；或内容不适用项目实际情况；或内容逻辑漏洞或原理错误。 |  |  |
| 2 | 养护设备 | 21 | 1.投标人具备6吨及以上（不含8吨及以上）专业洒水车，得2分，具备8吨及以上专业洒水车，得3分，最高得5分； 2.具有巡查应急处置机动车（轿车或工具车或面包车）1辆，得2分，最高得2分； 3.具有可移动升降平台的有一台得1分，最高得2分； 4.具有宽带绿篱剪12台，每超过1台得0.5分，最高得3分； 5.具有割灌机10台，每超过1台得0.5分，最高得3分； 6.具有高枝剪8台，每超过1台得0.5分，最高得3分； 7.具有打药机8台，每超过1台得0.5分，最高得3分。 以上车辆和移动升降平台需提供跟公司抬头一致的行驶证复印件及购车发票。宽带绿篱剪、割灌机、高枝剪、打药机须提供采购发票扫描件并加盖投标人公章。 |  |  |
| 3 | 人员配备 | 16 | 1、项目负责人自2020年1月1日以来(以合同签订时间为准)承担过20万㎡及以上绿化养护项目的负责人，并得到采购单位满意评价的得4分。投标人须提供加盖公章的合同扫描件（若合同无法证明项目负责人，则须提供其他补充证明材料）及采购单位对项目负责人的满意评价证明材料（须加盖合同中采购单位公章）。 2、投标人须配备中级（四级）及以上绿化工2人，每超过一人得2分，最多得6分；除绿化工外的其他专职养护人员9人，每超过一人得1分，最多得6分。 投标人须提供上述个人的技术等级证书的原件扫描件和2024年10月份投标人为上述人员缴纳社保的证明并加盖投标人公章。 |  |  |
| 4 | 业绩 | 20 | 投标人2020年1月1日以来(以合同签订时间为准)承接过绿化养护项目单项绿化养护面积达到 20 万㎡及以上，并获得采购单位满意评价的，有一个得4分，最高不超20分。须提供上述业绩（与项目负责人业绩不得重复）中标通知书、合同、采购单位对投标人的满意评价材料（须加盖合同中采购单位公章）及含项目信息的任意一张正式税票扫描件并加盖公章。 |  |  |
| 5 | 体系认证 | 3 | 标人具备有效的质量管理体系、职业健康安全管理体系认证证书、环境管理体系认证证书，有1个得1分，最高得3分； 注：须提供证书扫描件并加盖投标人公章，不提供不得分。 |  |  |

采购包三、采购包四评分索引表

| 序号 | 评审因素 | 分值 | 评审要求或标准 | 供应商提供的材料名称 | 页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 服务方案 | 20 | 针对该项目的绿化养护服务要求，投标人须提供符合本项目绿化养护、内部管理、安全措施等工作方案，内容至少包括： 1.对本项目的整体设想、服务定位、总体目标； 2.本项目区域内现有绿化状况和养护情况分析； 3.各类苗木养护的注意事项、后期养护重点地段及措施； 4.绿化养护技术方案； 5.现场管理方案以及组织架构； 6.投标人内部管理制度和员工考核管理办法； 7.绿化养护期间安全保证措施； 8.绿化养护期间突发事件预案，如防台风，防汛，扫雪防冻等应急处理预案以及针对突发事件的人员组织安排； 9.遇到特殊情况或交通事故的应急保障措施； 10.绿化养护期间突击保障任务、迎查工作、重大活动的措施方案； 上述十个方面内容中每缺少一项内容扣2分，每有一处工作方案措施内容存在缺陷或不足的扣1分，扣完为止。(本项最多得20分) 注：检查工作方案内容存在缺陷或不足是指以下任意一种情形： 方案内容不切合行业实际、不符合国家法规政策；或方案内容生搬硬造，与实际情况不符，存在偏差；或方案内容过于简略；或存在与项目无关的文字内容；或内容不适用项目实际情况；或内容逻辑漏洞或原理错误。 |  |  |
| 2 | 养护设备 | 21 | 1.投标人具备6吨及以上（不含8吨及以上）专业洒水车，得2分，具备8吨及以上专业洒水车，得3分，最高得3分； 2.具有巡查应急处置机动车（轿车或工具车或面包车）1辆，得1分，最高得2分； 3.具有可移动升降平台的有一台得1分，最高得2分； 4.具有宽带绿篱剪6台，每超过1台得0.5分，最高得4分； 5.具有割灌机5台，每超过1台得0.5分，最高得4分； 6.具有高枝剪4台，每超过1台得0.5分，最高得3分； 7.具有打药机4台，每超过1台得0.5分，最高得3分。 以上车辆和移动升降平台需提供跟公司抬头一致的行驶证复印件及购车发票。宽带绿篱剪、割灌机、高枝剪、打药机须提供采购发票扫描件并加盖投标人公章。 |  |  |
| 3 | 人员配备 | 16 | 1、项目负责人自2020年1月1日以来(以合同签订时间为准)承担过20万㎡及以上绿化养护项目的负责人，并得到采购单位满意评价的得4分。投标人须提供加盖公章的合同扫描件（若合同无法证明项目负责人，则须提供其他补充证明材料）及采购单位对项目负责人的满意评价证明材料（须加盖合同中采购单位公章）。 2、投标人须配备中级（四级）及以上绿化工1人，每超过一人得3分，最多得6分；除绿化工外的其他专职养护人员6人，每超过一人得1分，最多得6分。 投标人须提供上述个人的技术等级证书的原件扫描件和2024年10月份投标人为上述人员缴纳社保的证明并加盖投标人公章。 |  |  |
| 4 | 业绩 | 20 | 投标人2020年1月1日以来(以合同签订时间为准)承接过绿化养护项目单项绿化养护面积达到 20 万㎡及以上，并获得采购单位满意评价的，有一个得4分，最高不超20分。须提供上述业绩（与项目负责人业绩不得重复）中标通知书、合同、采购单位对投标人的满意评价材料（须加盖合同中采购单位公章）及含项目信息的任意一张正式税票扫描件并加盖公章。 |  |  |
| 5 | 体系认证 | 3 | 标人具备有效的质量管理体系、职业健康安全管理体系认证证书、环境管理体系认证证书，有1个得1分，最高得3分； 注：须提供证书扫描件并加盖投标人公章，不提供不得分。 |  |  |

- 符合服务要求的相关证明材料

供应商的《拟派作业人员数量表》

拟派作业人员数量表

| 序号 | 姓名 | 年龄 | 职责分工 | 联系方式 | 证书类别 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

## 3.供应商的《主要养护机械设备表》

主要养护机械设备表

| 序号 | 设备名称 | 规格型号 | 数量 | 适用情形 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

（三）商务部分正负偏离表

商务部分正负偏离表

供应商全称（加盖公章）：

| 序号 | 商务条款 | 招标文件要求 | 投标响应具体情况 | 结论（正偏离、符合或负偏离） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 采购内容 | 详见招标文件第三章 |  |  |  |
| 2 | 服务要求 | 详见招标文件第三章 |  |  |  |
| 3 | 服务标准 | 执行绿化养护标准须符合采购人考核要求。绿化区域内的苗木养护期内达到苗木保存率100%，成活率100%。 |  |  |  |
| 4 | 服务期限 | 自合同签订之日起壹年，具体以招标人通知为准。中标单位要在养护开始日期前完成与前养护单位的交接,接手养护工作后不得以前期绿化情况为由推脱本期养护工作。采购人对服务成效满意的，双方协商一致可再续签一年。 |  |  |  |
| 5 | 服务地点 | 招标人指定地点 |  |  |  |
| 6 | 考核方案 | 定期上传巡检记录，招标人按照绿化2级养护标准按月考核进行考核。 在接到中标供应商以书面形式提出验收申请后，在 5 个工作日内及时组织相关专业技术人员，必要时邀请采购办等相关部门共同参与验收，并出具验收报告，作为支付货款的依据。 |  |  |  |
| 7 | 付款方式 | 1、按实际养护面积*中标时的综合单价（综合单价=中标价/该采购包的估算面积）、园林管理处的每月考核情况、并通过政府采购项目履约验收后进行项目结算。 2、付款方式:验收合格后，于当年春节前支付合同价款的60%，第二年春节前付清余款。每次支付前，中标人均应出具项目所在地正式税务发票。如苗木保存率达不到100%时不予付款。中标人必须按合同要求补植，验收合格后予以结算。 |  |  |  |
| 8 | 报价要求 | （一）投标报价按各采购包总价报价，结算按实际养护面积*中标时的综合单价（综合单价=中标价/该采购包的估算面积）、园林管理处的每月考核情况、并通过政府采购项目履约验收后进行项目结算。 （二）投标供应商报价应包括完成该项工作所需的劳务费、苗木、设备、机械使用、包装费、检验费、装卸费、运输费、技术指导费、人员培训、保险、利润、税金、代理服务费、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。 （三）投标供应商应对采购文件内的全部内容进行报价，采购文件未列明，而供应商认为其他必需的费用也需列入报价。在合同实施时，采购方将不予支付中标人没有填列的项目费用，并认为此项目的费用已包括在报价中。 |  |  |  |
| 5 | 投标货币 | 人民币 |  |  |  |

法定代表人或授权代表签字：

（四）招标文件规定提交的其他材料

按照评分标准要求详细列出。

## 四、报价文件

（一）公开招标投标报价表

公开招标投标报价表

| 供应商名称（加盖公章）： |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目名称： |  |  |
| 项目编号： |  | 分包号： |
| 投标报价 | 单价小写： 元/㎡ |  |
|  | 单价大写： |  |
|  | 总价小写： 元 |  |
|  | 总价大写： 元 |  |

（二）中小企业声明函

中小企业声明函（服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加如皋市长江镇人民政府的2024年长江镇绿化养护项目采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

2024年长江镇绿化养护项目，属于其他未列明行业 ；承建（承接）企业为（企业名称） ，从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为  万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） 。

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

注1：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

- 残疾人福利性单位声明函

# 残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加单位的项目编号为的项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位在本次政府采购活动中提供的残疾人福利单位产品报价合计为人民币（大写）元整（￥：）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商全称（盖章）：

日  期：

注意：中标供应商提供的《中小企业声明函》、《残疾人福利性单位声明函》将随中标结果同时公告，接受社会监督。