招　标　文　件

项目名称：5A级智慧型数字测绘档案馆信息系统集成与升级改造

项目编号：JSZC-320000-SCZX-G2024-0435

江苏省政府采购中心

2024年9月

# 总  目  录

- 投标邀请…………………………………… 3

- 投标人须知………………………………… 6

- 合同文本……………………………………15

- 采购需求……………………………………18

- 评标方法与评标标准………………………37

- 投标文件格式………………………………41

第一章  投标邀请

受江苏省测绘资料档案馆的委托，江苏省政府采购中心就5A级智慧型数字测绘档案馆信息系统集成与升级改造(JSZC-320000-SCZX-G2024-0435)项目进行公开招标采购，欢迎符合条件的供应商投标。

项目概况

5A级智慧型数字测绘档案馆信息系统集成与升级改造招标项目的潜在投标人可在“江苏政府采购网”自行免费下载招标文件，并于2024年10月10日9点30分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-320000-SCZX-G2024-0435

2.项目名称：5A级智慧型数字测绘档案馆信息系统集成与升级改造

3.预算金额:178万元

4.最高限价：178万元

5.采购需求（简介）：将数字测绘档案馆现有信息化系统进行集成与升级改造，支持实景三维成果管理，满足对成果汇集与下发、成果档案管理、成果分发服务以及在线服务和监管的需求。

6.合同履行期限：合同签订后6个月内完成。

二、申请人的资格要求：

（一）通用资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供下列材料：

1.1 法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

1.2上一年度的财务状况报告（成立不满一年无需提供）；

1.3依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。）；

1.4具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明；

1.5参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

2.在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询，不存在被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录情形。（投标文件中无需提供证明材料）

3.落实政府采购政策需满足的资格要求：无

4.本项目不接受联合体投标

（二）本项目的特定资格要求

无

### 三、获取招标文件

1.时间：自招标文件公告发布之日起5个工作日。

2.方式：在“江苏政府采购网”自行免费下载招标文件。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1.2024年10月10日9点30分（北京时间）

2.地点：“苏采云”政府采购交易系统。

### 五、公告期限

招标公告及招标文件公告期限为自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

无

七、本次招标联系方式

1.采购人信息

名 称：江苏省测绘资料档案馆

地址：南京市建邺区宏俊街28号

联系人：李宗桦

联系方式：025-83756766

2.江苏省政府采购中心信息

地　址：南京市汉中门大街145号省政务中心二期3楼南区

联系人：张倩

联系方式：025-83668527

八、其他

1. 根据省财政厅《关于更换全省政府采购交易系统C A数字证书和电子签章的通知》（苏财购〔2023〕101号），“苏采云”政府采购交易系统（以下简称苏采云系统）的CA数字证书、电子签章已更换为江苏省电子政务证书认证中心C A和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。如果投标人通过苏采云系统参与政府采购项目，需要更换CA数字证书和电子签章。具体办理指南和操作手册见链接：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html。

领取CA和办理电子签章（请至南京汉中门大街145号江苏省政务服务中心二期三楼大厅CA办理窗口办理，具体联系方式见《苏采云系统供应商操作手册》（以下简称《操作手册》））、进行注册并按《操作手册》要求制作、上传电子投标文件。投标人也可前往“江苏政务服务网”（www.jszwfw.gov.cn），“一企来办”专栏下“政府采购”模块详细了解关于CA办理、标书制作、开标投标指引等事宜。

如果“江苏政府采购网”（www.ccgp-jiangsu.gov.cn）信息与“江苏政务服务网” （www.jszwfw.gov.cn），“一企来办”专栏下“政府采购”模块中信息不一致，以“江苏政府采购网”信息为准。

2. 有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注江苏省政府采购中心在“江苏政府采购网”发布的更正公告。

3. 本次招标不收取投标保证金。

第二章  投标人须知

一、总则

1、招标方式

1.1 本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。

2、合格的投标人

2.1满足招标公告中供应商的资格要求的规定。

2.2 满足本文件实质性要求的规定。

3、适用法律

3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

4、投标费用

4.1 投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，江苏省政府采购中心（以下简称采购中心）在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2本次招标采购中心和采购人不收取标书工本费与中标服务费。

5、招标文件的约束力

5.1 投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。

二、招标文件

6、招标文件构成

6.1 招标文件由以下部分组成：

（1）投标邀请

（2）投标人须知

（3）合同文本

（4）采购需求

（5）评标方法与评标标准

（6）投标文件格式

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与采购中心联系解决。

6.2 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

7、招标文件的修改

7.1 在投标截止时间前，采购中心可以对招标文件进行修改。

7.2 采购中心有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期。

7.3 招标文件的修改将在江苏政府采购网公布，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

三、投标文件的编制

8、投标文件的语言及度量衡单位

8.1 投标人提交的投标文件以及投标人与采购中心就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

8.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

9、投标文件构成

9.1 投标人编写的投标文件应包括资格证明文件、实质性要求响应及偏离表、投标分项报价表、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表、其他证明文件、投标函、开标一览表等部分。

9.2 如标书制作工具中格式和内容与“江苏政府采购网”发布的招标文件不一致，请以“江苏政府采购网”发布的招标文件为准。

10、证明投标人及投标标的符合招标文件规定的文件

10.1 投标人应按照法律、法规、规章和规范性文件以及招标文件要求提交证明文件，证明其及投标标的符合招标文件规定。

10.2招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

11、投标分项报价表

11.1 投标人按照招标文件规定格式填报投标分项报价表。

11.2投标货币。投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。

12、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表

12.1 投标人需对招标文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离，并说明原因。

12.2 投标人需按照招标文件要求，在投标文件中提供与技术要求和商务要求相关的证明材料。

13、投标函和开标一览表

13.1 投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。

13.2 对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与投标分项报价表中的投标总报价一致，如不一致，不作为无效投标处理，但评标时按开标一览表中价格为准。

14、投标有效期

14.1 投标有效期为采购中心规定的开标之日后六十（60）天。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件而予以拒绝。

15、投标有效期的延长

15.1 在特殊情况下，采购中心于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝采购中心的这一要求而放弃投标。同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件，同时受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

四、投标文件的递交

16、投标文件的递交

16.1 电子投标文件的递交

投标人应当按照《操作手册》规定，在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。

17、投标截止时间

17.1 投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。

投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功的按照本招标文件第二章第25.1.2条规定做无效投标处理。

17.2 采购中心可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止时间，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止时间均应以延长后新的截止时间为准。

18、投标文件的拒收

18.1采购中心拒绝接收在其规定的投标截止时间后上传的任何投标文件。

19、投标文件的撤回和修改

19.1 投标文件的撤回

19.1.1 电子投标文件的撤回

投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。

19.1.2 投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

19.2 投标文件的修改

19.2.1投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

19.2.2 在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

19.3 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

五、开标与评标

20、开标

20.1 采购中心将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按照《操作手册》规定，参加开标活动和在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。

20.2开标仪式由采购中心组织。苏采云系统将自动对项目进行开标，并宣布各投标人名称和投标价格。

20.3投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。

20.4投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，如 苏采云系统中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

21、评标委员会

21.1 开标后，采购中心将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。

21.2 评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

21.3评委会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标侯选人。

22、评标过程的保密与公正

22.1凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、采购中心均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

22.2在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

22.3 采购中心和评标委员会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

22.4 采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过苏采云系统查看自己的评审得分及排序情况。

23、投标文件的澄清

23.1评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容 ，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

评标委员会并非对每个投标人都做澄清要求。

23.2需要供应商进行澄清、说明和补正的，评委会将通过苏采云系统向供应商发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

23.3 接到评委会澄清、说明和补正要求的投标人如未按规定做出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。

24、对投标文件的初审

24.1投标文件初审分为资格审查和符合性审查。

24.1.1 资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查的结论，采购人以书面形式向评委会进行反馈。

采购人在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询投标人的信用记录，以确定投标人是否具备投标资格,查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

24.1.2 符合性审查：依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

24.1.3 未通过资格审查或符合性审查的投标人，采购中心将在苏采云系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评标结束后，采购中心将不再告知未通过资格审查和符合性审查的原因。

24.2在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和采购中心的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会以少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

24.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

24.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，确定其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

24.5 评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过苏采云系统告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

24.6投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与采购中心及评标委员会联系。

25、无效投标条款和废标条款

25.1无效投标条款

25.1.1 投标人在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。

25.1.2 投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的。

25.1.3 投标人同一采购包提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。

25.1.4投标人不具备招标文件中规定资格要求的。

25.1.5投标人的报价超过了采购预算或最高限价的。

25.1.6未通过符合性审查的。

25.1.7不符合招标文件中规定的实质性要求的（本招标文件中斜体且有下划线部分或加*号条款为实质性要求）

25.1.8 投标人被 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

25.1.9 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

25.1.10评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将通过苏采云系统要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

25.1.11 投标文件未按照招标文件要求加盖CA电子公章的。

25.1.12其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。

25.2废标条款

25.2.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的。25.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。

25.2.3因重大变故，采购任务取消的。

25.2.4评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

25.2.5 因苏采云系统系统故障原因造成开标不成功的。

25.3 投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理：

25.3.1如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按政府采购相关规定执行。

六、定标

26、确定中标单位

26.1中标候选人的选取原则和数量见招标文件第五章规定。

26.2 采购人应根据评委会推荐的中标候选人确定中标供应商。

26.3 采购中心将在“江苏政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。

26.4  若有充分证据证明，中标供应商出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：

26.4.1提供虚假材料谋取中标的。

26.4.2向采购人、采购中心行贿或者提供其他不正当利益的。

26.4.3属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的。

26.4.4与采购人或者其他供应商恶意串通的。

26.4.5采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。

27.5 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：

27.5.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制。

27.5.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜。

27.5.3 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。

27.5.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。

27、质疑处理

27.1 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

27.2供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式根据下述26.4条款的规定向采购中心或采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

27.2.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；

27.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

27.2.3对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，采购中心、采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。

27.3质疑函必须按照本招标文件中《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。供应商如组成联合体参加投标，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

27.4供应商（含潜在供应商）对采购方式、采购需求、供应商资格条件及审查结果、评标方法与评标标准、合同文本的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复。供应商对除上述事项以外其他事项的询问、质疑请向采购中心提出，由采购中心负责答复。

采购中心及采购人只接收以纸质原件形式送达的质疑,建议供应商尽量通过邮寄方式提交质疑（采购人和采购中心不接受无快递运单号的快递）。

采购中心质疑接收部门为质疑处理科（快递运单上的收件人填写“质疑处理科”即可），联系地址：南京市汉中门大街145号省政务中心二期3楼南区3029室，联系电话：025-83668531。

采购人质疑接收人及联系方式见招标文件第一章。

27.5 以下情形的质疑不予受理

27.5.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

27.5.2 超出政府采购法定期限的质疑。

27.5.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

27.5.4 未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

27.5.5供应商组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

27.6  供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，采购中心有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

28、中标通知书

28.l 中标结果确定后，采购中心将向中标供应商发出中标通知书。请中标供应商在中标结果公告届满之日起30日内,使用CA数字证书登录苏采云系统及时下载中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，苏采云系统不再保证提供下载中标通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由中标供应商自行承担。

28.2中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标供应商均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标供应商放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

七、授予合同

29、签订合同

29.l中标供应商应当在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。

29.2 招标文件、中标供应商的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

29.3 签订合同后，中标供应商不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，中标供应商也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标供应商应承担相应赔偿责任。

30、服务（包含与服务相关的货物）的追加

30.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的服务（包含与服务相关的货物），在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。

31、政府采购履约资金扶持政策

中标供应商可凭政府采购合同办理融资贷款，详情请见江苏政府采购网“政采贷”专栏。

第三章  合同文本

# 江苏省政府采购合同（服务）（合同编号）

项目名称：*****

项目编号：*****

采购包号：*****

甲方：（买方/采购人）_________

乙方：（卖方/中标供应商）_________

甲、乙双方根据江苏省政府采购中心         项目公开招标的结果，签署本合同。

一、合同内容

1.1 标的名称：

1.2标的质量：

1.3 标的数量（规模）：

1.4 履行时间（期限）：

1.5 履行地点：

1.6 履行方式：

二、合同金额

2.1 本合同金额为（大写）：________圆（________元）人民币或其他币种。

三、技术资料

3.1乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供服务（包含与服务相关的货物）的有关技术资料。

3.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

四、知识产权

4.1乙方应保证甲方在使用、接受本合同服务（包含与服务相关的货物）或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。

五、产权担保

5.1 乙方保证所交付的服务（包含与服务相关的货物）的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

六、履约保证金

6.1 乙方交纳人民币_________元作为本合同的履约保证金。（不得超过合同金额的10%）

6.2合同履行结束后，甲方应及时退还交纳的履约保证金。

6.2.1履约保证金退还方式：***

6.2.2履约保证金退还时间：***

6.2.3履约保证金退还条件：***

6.2.4履约保证金不予退还的情形：***

七、合同转包或分包

7.1乙方不得将合同标的转包给他人履行。

7.3乙方如有转包或未经甲方同意的分包行为，甲方有权解除合同。

八、合同款项支付

8.1合同款项的支付方式及进度安排

8.1.1 预付款支付时间：合同签订后10工作日内，预付款支付比例：合同金额的40%。

8.1.2 尾款支付时间：经采购人验收合格，收到发票后10个工作日内，尾款支付比例：合同金额的60%。

九、税费

9.1本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十、项目验收

10.1 甲方依法组织履约验收工作。

10.2 甲方在组织履约验收前，将根据项目特点制定验收方案，明确履约验收的时间、方式、程序等内容，并可根据项目特点对服务期内的服务实施情况进行分期考核，综合考核情况和服务效果进行验收。乙方应根据验收方案内容做好相应配合工作。

10.3 对于实际使用人和甲方分离的项目，甲方邀请实际使用人参与验收。

10.4 如有必要，甲方邀请参加本项目的其他供应商或第三方专业机构及专家参与验收，相关意见将作为验收书的参考资料。

10.5 甲方成立验收小组，按照采购合同的约定对乙方的履约情况进行验收。验收时,甲方按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后,验收小组出具验收书,列明各项标准的验收情况及项目总体评价,由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料存档备查。

10.6 验收合格的项目,甲方根据采购合同的约定及时向乙方支付合同款项、退还履约保证金。验收不合格的项目，甲方依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《民法典》。乙方在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的,甲方将及时报告本级财政部门。

十一、违约责任

11.1 甲方无正当理由拒绝接受乙方提供服务的，甲方向乙方偿付拒绝接受服务合同价款总值    的违约金。

11.2 甲方无故逾期验收和办理合同款项支付手续的,甲方应按逾期付款总额    每日向乙方支付违约金。

11.3 乙方逾期提供服务的，乙方应按逾期提供服务合同总额每日千分之六向甲方支付违约金，由甲方从待付合同款项中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能提供服务的，甲方可解除本合同。乙方因逾期提供服务或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同价款总额     的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

11.4 乙方所提供服务的标准不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒绝接受服务，并可单方面解除合同。

十二、不可抗力事件处理

12.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响 期相同。

12.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

12.3 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十三、解决争议的方法

13.1双方在签订、履行合同中所发生的一切争议，应通过友好协商解决。如协商不成，由甲方住所地人民法院管辖。

十四、合同生效及其它

14.1 合同经双方法定代表人或授权委托代表人签字并加盖单位公章后生效。

14.2本合同未尽事宜，遵照中华人民共和国现行法律法规有关条文执行。

14.3 本合同正本一式两份，具有同等法律效力，甲方、乙方各执一份。

甲方：                        乙方：

地址：                        地址：

法定代表人或授权代表：        法定代表人或授权代表：

联系电话：                    联系电话：

签订日期：      年    月   日
第四章 采购需求

采购标的清单

| 序号 | 采购标的 | 对应中小企业划分标准所属行业 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 5A级智慧型数字测绘档案馆信息系统集成与升级改造 | 软件和信息技术服务业 |

# 一、技术要求

  - 1.1项目概述

    - 1.1.1项目背景

“十四五”以来，随着省级基础测绘工作的持续开展、新型基础测绘体系的初步建立，基础测绘数据种类不断丰富、更新频次越来越快，如航空影像分辨率提高至0.2米，0.5和优于1米分辨率影像实现年度更新，实景三维数据覆盖面越来越广，需要保管的基础测绘成果数据量呈几何级数增长；同时，基础测绘信息化设施不断升级，这一系列变化都对基础测绘成果管理与存储提出了更高的需求。《江苏省“十四五”基础测绘规划》提出“建设测绘成果管理与灾备设施。建成智慧型数字测绘档案馆，实现测绘资料档案智慧化存储、管理与服务。建立同城和异地数据备份机制。建立‘1+13’数据托管机制，提供市级基础测绘成果数据存储与灾备托管服务。”

    - 1.1.2系统现状

当前档案馆并存三个主要的业务系统：江苏省测绘地理信息档案管理系统（简称“档案管理系统”）、江苏省测绘成果分发服务系统（简称“分发服务系统”）和数据综合管理系统（简称“库管系统”），三个系统独立运行，分别负责档案馆不同业务职能的信息化管理工作。

随着业务需求的增加和技术的进步，部分系统功能技术老旧，愈发不满足业务需求的使用。其中，档案管理系统以C/S架构开发，空间数据库访问服务通过空间数据引擎与数据库交互，利用开发组件提供的接口访问空间数据，因此，档案管理系统只能通过桌面单机版形式访问，大大限制了系统使用的便利性。档案系统更新需要对每台机器进行安装和配置，较为不便。同时虚拟库房技术老旧，不便于维护和扩展，和展示效果不是太好，极大影响了客户使用体验。原系统使用Oracle数据库，无法满足日益增长的数据量，性能上存在瓶颈。

与此同时，档案管理系统建设时间较早，没有三维地理信息档案成果管理能力，随着实景三维成果日益增多，能力缺陷日益突出。另外，江苏省测绘资料档案馆主体搬迁到江心洲江苏测绘大厦后，新的档案库房已经建设完成，档案系统中虚拟库房也需要按照实地情况同步进行建设和更新。

分发服务系统与库管系统都以C/S架构开发，在数据入库与管理、空间实体数据的查询、提取与裁剪、地图底图服务展示与索引数据加载等功能上存在不同程度的重复。C/S架构库管系统也只能通过桌面单机形式访问，用户使用便捷性待提高。分发系统的功能主要是对档案馆成果数据进行分发管理，对分发的成果数据进行统计分析。随时业务的开展，部分业务流程已发生变化，导致系统功能和新时期的业务需求存在差异，同一个业务的不同类型资料关联性较差，由于功能设计较早，部分创单流程有一定冗余，分发业务的效率待提高。

随着实景三维江苏的持续推进，三维建设项目日益增多，三维模型成果数据量越来越大，项目成果类型也日益增多，现有的系统与平台在管理三维数据成果、展示三维模型成果的能力上存在较大的局限性，无法快速基于已有的三维模型数据进行直接的服务发布，需要进行多次的格式转换、元数据信息提取等繁琐的操作过程，另外，现有的管理方式也无法支撑大数据量的实景三维模型数据的发布与展示，无论从展示的数据面积还是存储体量上来说，现有模式都无法满足管理和服务的需求。

因此，建立智慧型数字测绘档案馆，利用信息化的手段对测绘地理信息档案管理能力进行整合和升级，提高测绘地理信息档案资料综合服务能力具有现实的必要性和紧迫性。

  - 1.2建设目标

为了顺应自然资源领域精细化管理和信息化建设的新趋势，响应江苏省测绘资料档案馆所面对的时代变革，按照自然资源管理和信息化发展的新需求，梳理江苏省测绘资料档案馆内部的基础测绘和实景三维的数据成果，整合升级馆内现有的档案管理系统、分发服务系统和共享交换平台（数据管理系统、资源目录系统、门户系统）相关功能，基于三维可视化数据引擎，开发面向实景三维成果管理与分发服务的业务系统，满足档案馆日常对于新型基础测绘成果接收汇集、测绘档案管理、实景三维数据管理和分发服务的需求，推动上层决策管理效能提升、强化其应用服务支撑能力，并实质性地提高整体业务办理效率，实现江苏省测绘资料档案馆在新时代下的数字化转型与服务能力升级。

  - 1.3技术清单

| 序号 | 功能模块 | 建设内容描述 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 系统首页 | 系统首页需展示从数据源、数据存储、数据质量、数据任务的执行情况、数据分发、地图服务数量等多方面维度，展示矢量数据、影像数据、文件数据、三维数据多样统计指标与数据入库过程，便于管理员与业务人员全方位了解数据入库、库存的现状与数据分发和应用支撑概况。 |
| 2 | 成果接收 | 成果接收模块需支持录入和分解年度基础测绘项目计划，实现档案归档后与计划项目的自动或手动关联，并能通过图表和清单实时展示归档完成度。包括年度计划管理、档案汇交登记、成果数据上传、任务分配和成果目录整理。 |
| 3 | 档案管理 | 资料库管理系统为资料归档人员提供了一个全面的解决方案，以实现项目成果资料的高效管理和归档。它支持资料的详细分类、著录、编辑、删除和增减，并自动生成档号和标签，确保电子成果与档案管理的一致性。系统还提供档案库管理功能，包括档案的编辑、打印、在线调阅、销毁、备份等，并支持档案目录和著录项的维护管理。此外，系统符合《江苏省测绘资料档案管理标准》，支持自定义档案类型和卷件二级存储方式，具备批量著录检查、档案条目导入导出、档案记录编辑修改等功能，同时支持档案入库、打印、在线调阅和销毁管理，以及满足本地和异地备份需求，确保档案信息的准确性、完整性和高效管理。 |
| 4 | 数据管理 | 数据管理包括建库管理、数据入库、任务管理和服务管理。建库管理确保了数据在入库前符合标准，通过数据标准管理、模型管理、质量管理和权限管理，提高了数据的一致性、准确性和安全性。数据入库功能支持多源异构数据的整合，而任务管理则通过工作流方式高效地处理汇聚和入库任务。服务管理模块则封装空间和非空间数据资源，形成易于上层业务调用的服务，实现数据服务的全生命周期管理，并通过服务目录管理、创建、注册和统计等手段，促进数据资产的快速灵活应用，从而提升整体数据管理的效率和安全性。 |
| 5 | 数据可视化 | 数据可视化模块包括数据目录、服务目录、二三维可视化集成展示、数据查询、地图查询、元数据查询、全域检索、查询结果展示、文件资料展示、重要统计指标展示、档案查询以及三维虚拟库房等多个模块。 |
| 6 | 成果服务 | 成果服务包括资料分发管理和档案借阅，资料分发管理是一个综合性业务流程，涵盖客户信息登记、成果资料筛选、生成提供单、缴费登记、签订使用许可协议、资料处理输出及移交确认等环节，具备分发登记、通知单、许可协议、发出单、缴费管理以及编辑和查询统计等功能；同时，档案借阅系统支持档案的阅览、外借、复制等操作，包括借阅申请、归还、审批、资料下载和利用统计等。 |
| 7 | 统计分析 | 为便于档案的管理，提供统计分析功能，包括档案统计、分发服务统计、数据资源统计和自助数据图表等，提供档案接收、馆藏、年报的多样化统计功能，支持定制统计和多种数据导出格式，同时对分发服务情况生成多种统计报表，并通过可视化图表直观展示数据资源关键指标和变化趋势，结合自助图表模块的交互式配置，满足数据分析和可视化展示的需求。 |
| 8 | 安全监管 | 安全控制主要用于对分发成果进行保密安全控制，对接水印系统，对提取数据成果进行水印加密。 |
| 9 | 系统运维管理 | 运维管理提供从底层计算引擎、数据存储的高效管理与智能运维，同时还对于系统中数据汇聚入库任务、数据质检任务等不同任务类型提供统一化、模块化管理，包括如任务监控、任务统计与任务日志等功能模块。并且提供全面的监控保障服务、资源运维服务与平台自运维服务，进而保障系统建设及使用过程中的稳定性以及业务连续性。包括数据存储管理、数据源连接管理、任务监控、用户管理、角色管理、日志管理、个人中心、字典管理和系统配置。 |
| 10 | 与其他系统对接 | 与全国地理信息资源目录服务系统和江苏省测绘资料档案馆微信公众号对接，实现成果资料目录查询、成果元数据的自动导出、检索导出以及数据分发目录的导出，确保了数据的无缝对接和直接上传，同时保障了数据的安全性和可用性。 |

  - 1.4建设内容

    - 1.4.1系统首页

系统首页需展示从数据源、数据存储、数据质量、数据任务的执行情况、数据分发、地图服务数量等多方面维度，展示矢量数据、影像数据、文件数据、三维数据多样统计指标与数据入库过程，便于管理员与业务人员全方位了解数据入库、库存的现状与数据分发和应用支撑概况。

    - 1.4.2成果接收

成果接收模块需支持录入和分解年度基础测绘项目计划，实现档案归档后与计划项目的自动或手动关联，并能通过图表和清单实时展示归档完成度。包括年度计划管理、档案汇交登记、成果数据上传、任务分配和成果目录整理。在成果接收过程中，系统提供档案汇交登记功能，记录汇交单位、资料信息等，并自动生成汇交成果目录清单。此外，系统需支持从省级到国家下发成果的归档登记，并对其他成果的编辑权限进行控制。实现数据上传，为数据整理工作提供基础。支持根据数据类别分配给相应档案管理人员，而成果目录整理则要求对上传数据进行线下分析、人工检查和重新编目，必要时通过GIS等工具进行预处理和预检查，确保数据规整，为档案和数据入库做好准备。

      - 1.4.2.1年度计划管理

系统支持录入年度基础测绘项目计划，并可对年度计划进行分解，档案归档后能够自动或手动关联年度计划项目任务，系统能够实时对比档案归档入库情况，通过统计图表和明细清单，直观统计分析和展示年度基础测绘项目归档完成度情况。

      - 1.4.2.2档案汇交登记

对正式进行汇交的资料进行登记，登记的内容包括汇交单位信息、资料信息、文件题名等。实现汇交信息的录入，如汇交成果类型、汇交单位、汇交人、汇交时间等著录项。汇交登记完成后，根据汇交人提交的信息，自动生成对应的汇交成果目录清单，以供汇交人使用。根据规定的汇交成果目录清单格式，根据相关规范，分析测绘成果文件目录，提取相应的汇交数据，建立上传测绘成果目录与测绘数据的对应关系。

汇交登记需要从原来的省级成果，扩充到国家下发成果归档登记、其他成果（市县级成果、委托归档、馆内自主收集成果），并且其他成果的编辑权限需要控制，仅授权用户拥有该类成果档案编辑权限。

      - 1.4.2.3成果数据上传

对于正式汇交的资料数据整体通过ftp或者共享文件夹以目录方式上传到文件存储服务器上，为后面的数据整理工作打下基础。

      - 1.4.2.4任务分配

根据不同的档案类别，将汇交的数据分配给相对应的档案管理人员，档案管理人员进入档案管理中心，进行后续的操作。

      - 1.4.2.5成果目录整理

对于上传的已汇交的数据目录里的数据进行线下的分析和人工检查，根据档案管理和数据管理的要求分别对已汇交的目录数据进行重新编目和整理，如果需要对数据进行预处理，可以先将成果拷贝到数据治理区后，通过GIS平台软件或者其他工具软件进行预处理和预检查，完成后将成果再次规整好，为后续档案入库和数据入库的工作做好准备。

    - 1.4.3档案管理

资料库管理为资料归档人员提供了一个综合的解决方案，以实现项目成果资料的高效管理。包括资料库管理和档案库管理。系统允许对资料进行详细分类，并通过导入或手工录入方式完成资料的著录，支持对资料的编辑、删除和增减。它自动生成档号和标签，支持汇交成果的分类组卷，确保电子成果与档案管理的一致性。此外，系统还提供档案库管理，包括档案编辑、打印、在线调阅、销毁、备份等功能，以及档案目录和著录项的维护管理。它支持根据《江苏省测绘资料档案管理标准》构建分类树，自定义档案类型，并采用卷、件二级方式组织存储。系统还具备批量著录检查、修改、档案条目导入导出功能，以及档案记录的编辑修改、案件添加、删除、重新组卷和附件管理。档案入库涉及实体档案上架和数字档案存入数据库，并建立实体与数字档案的关联。档案打印功能支持多种档案信息的打印和导出，而在线调阅功能支持文档类档案的上传和直接调阅。档案销毁管理包括登记、过程管理及相关表单的导入导出和打印。备份功能满足本地和异地备份需求，并提供备份登记和提醒。整体而言，系统确保了档案信息的准确性、完整性和高效管理。

      - 1.4.3.1资料库管理

在资料库管理过程中，资料归档人员需对项目成果资料进行详细分类，以便于后续的资料信息处理。资料分类后，归档人员可以通过系统导入或手工录入的方式实现资料的录入，在录入的过程中系统需支持对录入资料进行编辑、删除和增减。资料按照规定进行分类组卷，系统可实现自动生成档号和标签，同时提供汇交成果的分类组卷功能，以满足归档要求，并确保服务器上保存的电子成果与档案管理的一致性。案卷编辑支持对案卷信息进行编辑修改，包括生成件号、组卷暂存、保存、提交和完成案卷，确保资料的准确性和完整性。

      - 1.4.3.2档案库管理

档案库管理提供了一套全面的档案管理解决方案，包括资料分类、批量导入与手工录入著录信息、分类组卷、案卷编辑、档案入库、档案编辑、档案打印、在线调阅、销毁管理、备份以及档案目录和著录项管理等功能。系统需支持根据《江苏省测绘资料档案管理标准》构建分类树，定义数据库结构和表单模板，并允许用户自定义档案类型，采用卷、件二级方式组织存储。还需具备流程控制的批量著录检查和修改功能，实现档案条目的导入导出，以及电子文件与著录条目的快速链接。支持用户进行档案记录的编辑修改、案件添加、删除、重新组卷和附件管理。档案入库则涉及实体档案上架和数字档案存入数据库，并建立实体与数字档案的关联。档案打印功能支持多种档案相关信息的打印和导出。在线调阅功能支持文档类档案的上传和直接调阅。档案销毁管理涵盖了登记、过程管理和相关表单的导入导出及打印。备份功能满足了本地和异地备份需求，并提供了备份登记和提醒。档案目录和著录项管理模块则提供了对档案目录树和元数据字段的维护管理，确保档案信息的准确性和完整性。

    - 1.4.4数据管理

数据管理包括建库管理、数据入库、任务管理和服务管理。建库管理确保了数据在入库前符合标准，通过数据标准管理、模型管理、质量管理和权限管理，提高了数据的一致性、准确性和安全性。数据入库功能支持多源异构数据的整合，而任务管理则通过工作流方式高效地处理汇聚和入库任务。服务管理模块则封装空间和非空间数据资源，形成易于上层业务调用的服务，实现数据服务的全生命周期管理，并通过服务目录管理、创建、注册和统计等手段，促进数据资产的快速灵活应用，从而提升整体数据管理的效率和安全性。

      - 1.4.4.1建库管理

建库管理是保证数据在入库前提供数据标准进行管理、同时对于数据库设计过程中的数据模型管理，同时对入库前的数据进行数据质量管理，针对不同人群提供数据权限管理。系统提供了整个建库过程的数据标准管理、数据模型管理、数据质量管理和数据权限管理等能力。

（1）数据标准管理通过统一的数据规范制定和发布，确保数据的一致性、准确性、完整性和有效性，为数据质量检查和安全管理提供标准依据。

（2）数据模型管理则通过图形化配置界面构建数据模型，实现数据的统一管理和分发，包括数据目录、元数据和模型关系的管理。

（3）数据质量管理关注数据的质量和价值，通过数据质量概览、质检规则、任务管理、报告和日志等模块，规范化管理数据质量。

（4）数据权限管理则通过注册、身份认证、授权访问等机制，确保数据安全和完整性，包括数据脱敏、授权访问和访问认证等功能。整个体系旨在提升数据管理的效率和安全性，保障数据的高质量和有效利用。

      - 1.4.4.2数据入库

矢量数据、影像数据、三维数据以及文件数据入库是数据管理系统中的关键功能，它们通过在线整合汇聚的方式，将多源异构的数据汇入实景三维成果管理与分发服务系统。

      - 1.4.4.3任务管理

任务管理是对汇聚任务和入库任务的管理，汇聚任务管理允许用户创建、配置和管理汇聚任务，这些任务通过工作流方式建立数据源与目标存储之间的连接，并提供任务执行的日志记录。入库任务编排则进一步细化任务执行的管理，支持多种调度周期，包括日、周、月或立即执行，并能够处理任务间的依赖关系。

      - 1.4.4.4服务管理

数据服务即对空间数据资源以及非空间数据资源进行计算逻辑封装，形成空间服务或API服务从而供给上层业务调用。数据服务管理模块是对数据服务实现创建、鉴权、使用等全生命周期管理，通过其服务接口交付能力，最终实现数据资产到业务场景与实际需求的快速、灵活应用。服务目录管理、服务目录创建、服务注册、服务统计等。

    - 1.4.5数据可视化

数据可视化模块包括数据目录、服务目录、二三维可视化集成展示、数据查询、地图查询、元数据查询、全域检索、查询结果展示、文件资料展示、重要统计指标展示、档案查询以及三维虚拟库房等多个模块。数据目录以目录树形式组织核心数据资产，支持标签查询和热门指标计算；服务目录展示注册的地图服务资源，支持模糊搜索；二三维可视化集成展示模块提供二维和三维数据叠加浏览。数据查询聚焦全域数据资源，实现多层级数据目录、地图查询、全域检索和多维度数据统计。地图查询提供基于二三维可视化引擎的多种查询方式，元数据查询支持常规条件查询和自定义查询。全域检索支持对所有数据模型、字段等进行模糊搜索。查询结果以列表和地图形式展示，支持资料分发服务。文件资料展示用于展示宣传资料和文件信息，支持pdf和图片。重要统计指标展示提供个性化图表，方便业务决策。档案查询提供高效、可视化的档案检索功能，包括元数据查询、目录查询、空间查询和复合条件查询等。三维虚拟库房实现档案馆库房的虚拟场景展示，支持档案的上架、下架、出库、入库等功能，实现实体档案与虚拟档案的统一化管理。

      - 1.4.5.1数据目录

以目录树的形式，组织和管理核心数据区、主题数据区的数据资产，同时支持按照标签进行查询。用户可查看数据资产的数据结构、血缘信息、元数据信息等内容。根据当前数据资产所提供的服务数量、被申请的次数等综合因素，进行数据资产的热门指标计算，并按照不同目录下数据资产的热门程度进行排列展示。

      - 1.4.5.2服务目录

依托系统注册和配置的空间地图服务，以目录树形式分类展示所有的已经注册和发布的数据服务资源信息，并支持使用服务名称做模糊搜索。

      - 1.4.5.3二、三维可视化集成展示

二、三维可视化集成展示模块基于三维可视化引擎，融合二维和三维数据的叠加浏览，真正做到二三维一体化的查询与浏览，可以选择系统中所管理的所有空间数据资源和地图服务做图层叠加浏览，可以通过空间和属性相结合的方式来对数据做查询，并展示感兴趣数据和服务资源。

      - 1.4.5.4文件资料展示

文件资料展示主要用于展示档案馆内的各种宣传资料和文件资料信息，文件资料展示的目录可以自定义配置，展示的内容支持pdf文档和图片。

      - 1.4.5.5重要统计指标展示

对于档案的接收信息、馆藏信息的统计等重要信息，以及资料分发服务的重要统计指标信息和数据管理的库存信息等进行个性化图表的展示，方便业务人员和领导及时了解各个业务板块的综合统计信息，以供领导在做业务方向决策时使用。

      - 1.4.5.6三维虚拟库房

按照档案馆库房设施实际的外观和布置，实现在三维虚拟空间中建立档案馆库房的虚拟场景，对档案库房、档案柜等设施，包括各类尺寸的档案盒、胶片桶、硬盘柜、光盘柜、大图幅档案柜等，同时对档案数据进行动态管理与维护，并实现库房、档案柜的虚拟布置，档案的上架、下架、出库、入库等功能，同时对库房进行全面管理实现库柜、档案的迁移规划功能，最终实现实体档案、虚拟档案的统一化管理。包括三维库房数据生产、三维库房展示、档案查询、档案上架和档案迁移挂接等。

    - 1.4.6成果服务

成果服务包括资料分发管理和档案借阅，资料分发管理是一个综合性业务流程，涵盖客户信息登记、成果资料筛选、生成提供单、缴费登记、签订使用许可协议、资料处理输出及移交确认等环节，具备分发登记、通知单、许可协议、发出单、缴费管理以及编辑和查询统计等功能；同时，档案借阅系统支持档案的阅览、外借、复制等操作，包括借阅申请、归还、审批、资料下载和利用统计等。

      - 1.4.6.1数据查询

数据入库完成后，将所有的数据形成数据资产，可供业务人员查询使用，数据查询聚焦于全域数据资源的整体情况呈现，并且实现多层级的数据目录、地图查询、全域检索、多维度的数据统计等功能。

      - 1.4.6.2档案查询

档案查询主要用于实现测绘资料档案的检索与查询。提供高效、便捷、可视化程度较高的档案查询功能。档案管理员根据用户所需资料的条件，提供元数据查询、目录查询、空间查询和复合查询等多种查询功能。该功能能够浏览档案的具体信息，可实现按件、项目等定位显示档案所在位置，并能在图形界面上对档案进行操作，如查阅和下载实体文件、查看项目汇交情况等。档案目录配置完成后，支持依据项目、测区、年度等不同的分类方式查看目录信息，并自定义与之关联的档案分类目录。

      - 1.4.6.3资料分发管理

资料分发管理主要是一个客户信息登记、成果资料筛选、成果资料提供单生成、缴费登记、成果使用许可协议签订、成果资料处理输出、确认移交的业务办理过程。主要功能包括客户信息管理、分发登记、分发资料列表管理、通知单管理、发出单管理、数据分发等功能。

      - 1.4.6.4数据分发

数据分发是资料提供人员获取数据的主要途径，在确定了需要的数据资源成果以后，可以通过简单配置，将数据资源下载的申请发送到后台，系统自动按照配置信息进行数据分发的操作，可供分发提取的数据类型包括二维矢量数据、影像数据、文档资料数据、三维数据等，数据结果可以分发至对应的目标存储如PostGIS、PosgreSQL SDE、MINIO对象存储、FTP/SFTP中。便于资料提供人员从目标存储平台线下获取各类数据内容。

      - 1.4.6.5档案借阅

为便于对档案资料的管理，档案借阅用于实现档案资料的阅览、外借、复制等，包括借阅登记、借阅归还、材料审核、资料下载等。

    - 1.4.7安全监管

      - 1.4.7.1安全控制

安全控制主要用于对分发成果进行保密安全控制，对接水印系统，对提取数据成果进行水印加密。

      - 1.4.7.2成果监管

成果监管是指对分发的测绘成果使用者信息（国家秘密基础测绘成果使用申请表、经办人员信息、项目合同设计书、保密责任书、涉密成果使用行政许可等），成果保管信息、销毁记录（核对、清点、登记、造册、流转、销毁等）、保密处理记录（涉密成果公开使用时相关保密处理信息等内容的操作等）进行管理。

    - 1.4.8统计分析

为便于档案的管理，提供统计分析功能，包括档案统计、分发服务统计、数据资源统计和自助数据图表等，提供档案接收、馆藏、年报的多样化统计功能，支持定制统计和多种数据导出格式，同时对分发服务情况生成多种统计报表，并通过可视化图表直观展示数据资源关键指标和变化趋势，结合自助图表模块的交互式配置，满足数据分析和可视化展示的需求。

      - 1.4.8.1档案统计

档案管理过程中，对于各个阶段的数据从不同维度进行统计，支持按不同条件组合查询和多种数据格式导出，以满足不同统计需求。包括档案接收统计、馆藏统计、年报统计等。

      - 1.4.8.2分发服务统计

分发服务统计主要用于对分发服务的情况进行统计报表输出，主要包括的报表类型有成果提供与汇缴统计月报、成果提供与汇缴统计半年报、成果提供与汇缴统计年报、成果提供与汇缴统计快报、库存统计报表、用户分户登记卡等。按报表内容分为测绘资料分户登记卡、固定报表、专题三种报表统计方式。

      - 1.4.8.3数据资源统计

数据资源统计主要以可视化图表方式对数据资源总数，数据类型，数据量等信息进行关键指标展示和变化趋势展示，便于业务人员快速掌握数据资源的总体概况信息。

      - 1.4.8.4自助数据图表

自助图表是将数据集进行直观表达的一种可视化手段，通过丰富的图表组件和交互式图表配置，形成数据分析的能力。自助图表模块可以基于存储的数据库里的数据进行快速的数据图表可视化，提供多种图表类型，支持拖拉拽快速构建图表，满足常规可视化分析所需。

    - 1.4.9系统运维管理

运维管理提供从底层计算引擎、数据存储的高效管理与智能运维，同时还对于系统中数据汇聚入库任务、数据质检任务等不同任务类型提供统一化、模块化管理，包括如任务监控、任务统计与任务日志等功能模块。并且提供全面的监控保障服务、资源运维服务与平台自运维服务，进而保障系统建设及使用过程中的稳定性以及业务连续性。包括数据存储管理、数据源连接管理、任务监控、用户管理、角色管理、日志管理、个人中心、字典管理和系统配置。

      - 1.4.9.1数据存储管理

提供从底层计算引擎到数据存储的高效管理与智能运维，支持配置系统中所有用到的多种类型数据库、分布式文件系统的存储配置。

      - 1.4.9.2数据源连接管理

支持接入多种类型的数据源，包括关系型数据库、文件系统、对象存储、大数据存储、网络及消息队列等。

      - 1.4.9.3任务监控

查看当前平台系统中所有任务包括数据汇聚任务、自助取数任务、数据分发任务等调度配置记录，并可提供对于其调度规则编辑、更新与删除，以保证调度高效性与灵活性。支持查看当前任务的详情，详情信息包括任务基本信息、DAG图、处理过程，调度信息、运行日志以及任务变更记录等信息。

      - 1.4.9.4用户管理

提供对于系统中所有用户的管理，包括用户查询、用户编辑、用户详情查看、用户删除和新用户的创建。且支持配置用户所属组织机构，可实现灵活的用户目录管理。

      - 1.4.9.5角色管理

角色管理模块包括对角色信息的展示，并提供对于角色的权限设置以及用户配置功能。

      - 1.4.9.6日志管理

系统日志模块用于展示用户操作具体日志信息，包括操作人、操作模块、操作时间以及接口请求等信息。

      - 1.4.9.7个人中心

个人中心中支持用户接收和管理各类消息通知，如审批、告警和异常消息；用户还能通过个人信息管理功能进行基础信息和密码的编辑与更新；系统还提供了密钥凭证服务，使用户能够查看并使用已申请的服务密钥，以便于访问空间服务、API服务和第三方服务等。

      - 1.4.9.8字典管理

字典管理主要用于对系统中的资料分发服务管理的系统字段的字典值做配置。

      - 1.4.9.9系统配置

系统配置包括系统名称和 logo 配置、资源监控频率配置、空间数据底图配置、全域检索默认展示配置、资源消息推送配置。

    - 1.4.10系统集成与改造

档案馆系统需与全国地理信息资源目录服务系统和江苏省测绘资料档案馆微信公众号进行集成，在现在系统基础上，结合实际需求，对集成接口进行开发，最终实现成果资料目录查询、成果元数据的自动导出、检索导出以及数据分发目录的导出，确保了数据的无缝对接和直接上传，同时保障了数据的安全性和可用性。

      - 1.4.10.1全国地理信息资源目录服务系统集成

在与全国地理信息资源目录服务系统集成过程中，需对元数据接口的开发，充分考虑元数据结构的设计与全国地理信息资源目录服务系统的无缝对接和数据同步，支持在系统中自动将变化的(修改或新增)成果元数据导出，也支持按照各种条件进行检索导出元数据。在集成过程中，需按照数据分发目录，将目录数据和对应元数据导出，与全国地理信息资源目录服务系统对接，包括系统集成和数据的同步。

      - 1.4.10.2江苏省测绘资料档案馆微信公众号集成

与公众号上的资源目录查询模块进行集成，需对元数据接口进行定制开发，支持将系统里的各类数据元数据信息按照资源目录查询的需求进行数据导出，导出的成果能够支持直接上传和服务发布。

# 二、技术参数

1.系统需支持10种以上的数据源接入，包括但不限于S3、FTP、SFTP、TDEngine、PostGIS、PostgresSQL SDE、MySQL等；国产化关系型数据库Kingbase KES、达梦数据库等。

2. 系统需支持对于不同类型数据的汇聚和管理，数据类型包括但不限于结构化业务数据库表；空间矢量数据GDB、SHP；空间影像数据DOM、DEM；空间三维数据如revit、ifc等。

3. 系统要求在数据汇聚模块中，支持构建基于SQL、Java编程语言的汇聚和开发脚本，并提供脚本的在线调试、任务编排能力。

4. 要求具备数据质检管理能力，提供数据质检、空间和非空间的质检规则库以及质检报告输出。其中空间数据质检规则库包括但不限于拓扑关系质检、拓扑规范性质检、上图规范性质检；以及非空间数据质检规则库包括但不限于数据有效性质检、完整性质检以及唯一性质检等；并支持对于质检规则库的自定义扩展。

5. 系统具备项目管理、角色管理和机构管理模块，提供数据权限管理的能力，能够针对不同角色、机构、项目支持数据模型权限的分配，分配粒度要求达到字段级别。

6. 系统要求具备数据脱敏能力，能够提供脱敏规则库，包括但不限于证件号码、电话号码、地址等关键字脱敏，以及哈希脱敏规则，并且支持自定义数据脱敏规则，能够构建不同的敏感数据识别规则。

7. 系统对于治理的数据，提供资产数据查看、资产数据检索的能力，并支持数据血缘追溯，包括其相关的数据源头、数据模型以及数据服务，粒度需达到字段级，并支持对血缘的可视化展示。

8. 系统要求数据服务管理需提供数据服务的创建、申请、调用、服务节点弹性伸缩以及注册第三方服务的能力，且支持的服务类型包括但不限于空间服务MapServer、Feature Server、WMS、WFS以及通用API服务等。

9. 系统实现测绘成果从档案接收、组卷归档、查询检索、提供利用、销毁等全生命周期一体化的信息化管理。

10．系统能够支持档案目录、汇交目录、档案著录项的动态配置，支持对每类档案的档号规则动态设置，支持对档案对应的数据表和空间库动态关联。

11．系统提供高效、便捷、可视化程度较高的档案查询功能。可实现按地图、目录和档案三种方式查询专档案成果，提供属性查询、空间查询和复合查询等多种查询功能。该功能可实现按件、项目等定位显示档案所在位置，并能在图形界面上对档案进行操作，如查阅和下载实体文件、查看项目汇交情况等。

12. 系统需具备虚拟库房能力，包括按照档案馆库房设施实际的外观和布置，实现在三维虚拟空间中建立档案馆库房的虚拟场景；对档案库房、档案柜等设施，包括各类尺寸的档案盒、胶片桶、硬盘、光盘、大图幅档案等的上架、下架、出库、入库等动态管理与维护；实现实体档案和虚拟库房档案的位置与属性信息一一对应，最终实现实体档案、虚拟档案的统一管理。

# 三、实施及售后服务要求

- 工期要求

中标人应在签订采购合同 6个月内完成本项目建设。

- 培训服务

中标人有义务对采购人本次采购的软件的正常使用和维护提供必要的培训。培训的内容包括软件的安装、使用、配置管理以及相关基本维护知识等。

- 售后服务

本项目免费维护期为一年，时间从通过竣工验收之日起算。免费维护期间，中标人应根据采购人要求进行系统日常运维、技术支持、故障排除等服务。本项目技术支持服务方式包含语音电话、邮件、远程桌面控制等方式。如系统发生故障，中标人在接用户故障通知后，10 分钟内予以答复，并协助故障解决。对于远程无法解决的故障，中标人承诺在24小时内派遣技术人员到现场服务。

# 四、投标人实力

1、投标人具有质量管理体系认证证书、信息安全管理体系认证证书、信息技术服务管理体系认证证书，。

2、投标人具备数据汇聚管理、数据库管理、服务发布、数据引擎、地理信息服务、共享服务、平台监控、统计分析相关的计算机软件著作权登记证书。

3、项目负责人具备信息系统项目管理师（高级）证书，具备系统集成项目管理工程师证书；项目技术负责人具备高级工程师职称或中级工程师职称；项目其他成员中 （项目负责人和技术负责人除外）具备测绘工程师（中级及以上）、软件设计师。

# 五、其他要求

1.项目属性:服务类项目。

2.本项目不接受进口产品投标

3.上传视频演示

投标人需按照招标文件规定的演示内容制作演示视频文件，视频文件的格式为*.mp4或*.avi，投标人须将视频文件分段压缩为*.zip文件上传（单个文件不得大于50M，所有文件总共不得大于300M）。文件上传方式见《操作手册》规定，上传的演示视频将作为投标文件的组成部分，视频时长总计不超过10分钟2.演示内容如下：

（1）数据模型管理

在数据建库管理过程中，支持对通过图形化配置界面构建数据模型，实现数据的统一管理和分发，包括数据目录、元数据和模型关系的管理。

（2）任务管理

任务管理支持对汇聚任务和入库任务的管理，汇聚任务管理允许用户创建、配置和管理汇聚任务，这些任务通过工作流方式建立数据源与目标存储之间的连接，并提供任务执行的日志记录。入库任务编排则进一步细化任务执行的管理，支持多种调度周期，包括日、周、月或立即执行，并能够处理任务间的依赖关系。

（3）数据质量管理

在数据管理过程中，为更加直观的对数据质量情况进行管控，系统支持通过数据质量概览、质检规则、任务管理、报告和日志等模块。

1）数据质量概览中支持对数据质量总体情况浏览，以曲线图、柱状图、饼状图等可视化形式，展示数据资产的总体质量情况、质检任务执行情况、质检规则利用情况、质检结果统计等内容；

2）支持对质检结果形成质检报告，以图表形式展示各类别质量问题分布情况，质检报告的在线推送，同时支持错误数据下载。

（4）服务管理和数据分发

数据服务即对空间数据资源以及非空间数据资源进行计算逻辑封装，形成空间服务或API服务从而供给业务调用。
1）支持空间服务和API服务的管理，实现对服务基础信息的浏览、服务预览、服务血缘查看、服务申请日志查看等。
2）在数据分发过程中，支持使用者在地图中自助框选或导入范围的方式勾选数据内容发起数据申请，支持管理员将数据成果分发至对应的目标存储如PostGIS、PosgreSQL SDE、MINIO对象存储、FTP/SFTP中。

第五章  评标方法与评标标准

采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。

| 采购包号 | 选取中标候选人数量 | 选取中标候选人的原则 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人。 |

政府采购政策功能落实

1、小微型企业价格扣除

（1）本项目对小型和微型企业提供的服务给予10%的扣除价格，用扣除后的价格参与评审。

（2）供应商需按照采购文件的要求提供相应的《中小微企业声明函》。

2、残疾人福利单位价格扣除

（1）本项目对残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。

（3）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

3、监狱和戒毒企业价格扣除

（1）本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。供应商如不提供上述证明文件，价格将不做相应扣除。

（3）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）。

4、残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

5、如果本项目同意联合体投标或同意分包履行合同的,大中型企业与小微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）组成联合体或者大中型企业向一家或多家小微型企业分包，联合协议或者分包意向协议中约定小微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的合同份额占到合同总金额30%以上的，给予联合体或者大中型企业4%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

6、联合体各方均为小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的，联合体享受10%价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

7、根据《江苏省政府采购信用管理暂行办法》的规定，供应商信用评价结果为三星的扣2分，评价结果为二星的扣3分，评价结果为一星的扣4分。

评标方法与评标标准

| 一 | 价格评分（12分） |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 评分因素 | 评审标准 | 分值 |
| 1 | 价格部分 | 满足招标文件全部实质性要求且价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分；其他投标人的价格分按照下列公式：投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×12（计算结果保留小数点后2位）。 | 12 |
| 二 | 技术部分（53分） |  |  |
| 序号 | 评分因素 | 评审标准 | 分值 |
| 2.1 | 项目需求理解及分析 | 根据对项目背景、项目需求、项目目标、现状情况、项目重点难点的了解程度描述及说明进行评审： 方案优于项目需求的，得5分；方案符合项目需求的，得3分；方案不符合项目需求或未提供的，得0分。 | 5 |
| 2.2 | 项目总体设计方案 | 2.2.1对总体架构设计、功能架构设计、技术架构设计等进行评审： 方案优于项目需求的，得5分；方案符合项目需求的，得3分；方案不符合项目需求或未提供的，得0分。 | 10 |
|  |  | 2.2.2建设内容：要求对每项建设内容的阐述清晰明确，满足招标文件参数要求，并符合本地情况及特点。 方案优于项目需求的，得5分；方案符合项目需求的，得3分；方案不符合项目需求或未提供的，得0分。 |  |
| 2.3 | 技术参数 | 在二、技术参数中，需对招标要求的技术指标要求（共12条）提供详细技术资料或功能截图，每一项不满足的扣2分，扣完为止，完全满足的得24分。 | 24 |
| 2.4 | 系统集成与改造 | 本次系统集成与改造涉及两方面工作内容： 1.在现有的档案管理系统、分发服务系统和共享交换平台基础上进行整合升级，开发面向实景三维成果管理与分发服务的业务系统，满足档案馆日常对于新型基础测绘成果接收汇集、测绘档案管理、实景三维数据管理和分发服务的需求。 投标人应结合采购方现有的基础测绘和实景三维的数据成果、档案管理系统、分发服务系统和共享交换平台等基础，充分考虑不同系统之间的兼容性和互操作性，设计出合理、可行的系统集成与改造方案，能够保障系统集成与改造的结果具备高可靠性,能够在符合招标文件要求的环境和条件下稳定运行。 此项要求投标人提供承诺函并加盖公章，得2分；承诺不全或不提供承诺不得分。 2.与全国地理信息资源目录服务系统和江苏省测绘资料档案馆微信公众号对接，实现成果资料目录查询、成果元数据的自动导出、检索导出以及数据分发目录的导出，确保了数据的无缝对接和直接上传，同时保障了数据的安全性和可用性。 此项要求投标人提供承诺函并加盖公章，得2分；承诺不全或不提供承诺不得分。 | 4 |
| 2.5 | 视频演示 | 投标人应根据要求提供以下功能演示的视频，演示时间不超过10分钟，采用原型系统演示得相应分值，采用ppt、word、图片等其他方式进行演示的得分*0.5。具体演示要求及得分情况如下： （1）数据模型管理（2分） 在数据建库管理过程中，支持对通过图形化配置界面构建数据模型，实现数据的统一管理和分发，包括数据目录、元数据和模型关系的管理。 （2）任务管理（2分） 任务管理支持对汇聚任务和入库任务的管理，汇聚任务管理允许用户创建、配置和管理汇聚任务，这些任务通过工作流方式建立数据源与目标存储之间的连接，并提供任务执行的日志记录。入库任务编排则进一步细化任务执行的管理，支持多种调度周期，包括日、周、月或立即执行，并能够处理任务间的依赖关系。 （3）数据质量管理（3分） 在数据管理过程中，为更加直观的对数据质量情况进行管控，系统支持通过数据质量概览、质检规则、任务管理、报告和日志等模块。 1）数据质量概览中支持对数据质量总体情况浏览，以曲线图、柱状图、饼状图等可视化形式，展示数据资产的总体质量情况、质检任务执行情况、质检规则利用情况、质检结果统计等内容； 2）支持对质检结果形成质检报告，以图表形式展示各类别质量问题分布情况，质检报告的在线推送，同时支持错误数据下载。 （4）服务管理和数据分发（3分） 数据服务即对空间数据资源以及非空间数据资源进行计算逻辑封装，形成空间服务或API服务从而供给业务调用。 1）支持空间服务和API服务的管理，实现对服务基础信息的浏览、服务预览、服务血缘查看、服务申请日志查看等。 2）在数据分发过程中，支持使用者在地图中自助框选或导入范围的方式勾选数据内容发起数据申请，支持管理员将数据成果分发至对应的目标存储如PostGIS、PosgreSQL SDE、MINIO对象存储、FTP/SFTP中。 | 10 |
| 三 | 投标人实力（35分） |  |  |
| 序号 | 评分因素 | 评审标准 | 分值 |
| 3.1 | 资质及交付能力 | 3.1.1投标人具有质量管理体系认证证书、信息安全管理体系认证证书、信息技术服务管理体系认证证书，每提供一项证书的得分，完全满足得6分，未按要求提供不得分。 3.1.2投标人具备数据汇聚管理、数据库管理、服务发布、数据引擎、地理信息服务、共享服务、平台监控、统计分析相关的计算机软件著作权登记证书的，每提供一类得0.5分，最高得4分。 注：提供相关材料复印件并加盖公章。如投标人在投标文件中提供的软件著作权登记证书名称表述与招标文件描述的关键字样不一致，而该投标文件中能证明投标人拥有的软件著作权具有相同或相似功能和效果，且评标委员会认可的，视同符合要求。 | 10 |
| 3.2 | 项目团队机构人员配备 | 为保障项目顺利实施，投标人构建项目团队需满足以下要求： 3.2.1项目负责人具备信息系统项目管理师（高级）证书的得3分，具备系统集成项目管理工程师证书的得2分，没有不得分，最高得3分。 3.2.2项目技术负责人具备高级工程师职称的得3分，具备中级工程师职称的得2分，没有不得分，最高得3分。 3.2.3项目其他成员中 （项目负责人和技术负责人除外）具备测绘工程师（中级及以上）、软件设计师的，每提供一项证书的得2分，最高得4分。 注：提供相关证书复印件和在职证明材料（劳动合同或近6个月内任意1个月的社保缴纳证明）并加盖公章。 | 10 |
| 3.3 | 案例情况 | 2020年1月1日以来（以合同签订时间为准），投标人承担过类似数据或平台服务相关项目的，每提供一个得2分，最高得10分。 注：提供相关合同关键页复印件并加盖公章 | 10 |
| 3.4 | 售后服务 | 根据供应商承诺售后服务体系的合理性、完备性进行评分，主要评价指标包括质量保证期限、售后服务方式、技术力量、响应处置时间。 方案优于项目需求的，得5分；方案符合项目需求的，得3分；方案不符合项目需求或未提供的，得0分。 | 5 |

第六章  投标文件格式

投  标  文  件

项 目 名 称：

项 目 编 号：

投标人名称 ：（加盖CA电子公章）

日      期 ：

投标文件的组成

一、基本目录

1.开标一览表（格式见附件1）

2.投标分项报价表（格式见附件2）

3.技术要求响应及偏离表（格式见附件3）

4.商务要求响应及偏离表（格式见附件4）

二、资格审查内容

1.法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明

2.上一年度的财务状况报告（投标人成立不满一年无需提供）

3.依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交投标文件截止时间前一年

内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。）

4.具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明（格式见附件5）

5.参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（格式见附件6）

6.特定资格要求的证明文件（如果本项目对投标人做出特定资格要求的，必须提供）

7.在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询，无被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录（投标文件中无需提供证明材料）

7.法人授权书（格式见附件7）

9.投标函（格式见附件8）

10.中小微企业声明函（如果本项目专门面向中小微型企业采购，则必须提供。格式见附件9）

11.残疾人福利性单位声明函（如果本项目专门面向中小微型企业采购，供应商为残疾人福利性单位并由本单位提供服务。格式见附件10）

12.联合体协议（如果本项目接受联合体参加投标，投标人是联合体的，则必须提供。格式见附件11）

总备注：上述“资格审查内容”中1-5条、8、9条投标人必须在投标文件中提

供相关材料，否则作无效投标处理；6、10、11、12条如招标文件要求必须提供相关材料而未提供的，作无效投标处理。

三、符合性审查内容

投标人必须对技术要求和商务要求中加斜体下划线的实质性要求逐条做出响应，并按照招标文件要求提供证明材料，否则作无效投标处理。（格式见附件12）

四、价格扣除证明文件

1.中小微企业声明函（格式见附件9）

2.残疾人福利性单位声明函（格式见附件10）

附件1 开标一览表

投标人全称（加盖CA电子签章）：

项目名称：

项目编号：

采购包号：

投标总报价

小写： （人民币：元）

附件2 投标分项报价表（采购包号：**）

| 序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 分项服务名称 | 交付期 | 分项单位 | 数量 | 分项 单价 | 分项 总价 |
| 1 |  | 合同签订后 日 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 投标总报价（人民币：元） |  |  |  |  |  |  |

备注：

1.投标报价采用总承包方式，“投标总报价”应包括采购人需求的服务（包含与服务相关的货物）价格、质量保证费用、培训费用等，项目在指定地点、环境交付、安装、调试、验收所需费用和所有相关税金费用及为完成整个项目所产生的其它所有费用，招标文件另有规定的除外。

2.“投标分项报价表”中“投标总报价”数额应当与“开标一览表”中“投标总报价”数额一致。

3. 项目经办人可以根据项目实际需要对表格结构进行调整。

附件3 技术要求响应及偏离表（采购包号：**）

| 序号 | 技术要求 | 投标响应情况 | 超出、符合或偏离 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
|  | …… |  |  |

附件3-1  证明材料1，证明材料2，……

备注：

1.投标人需对技术要求（未加斜体下划线的非实质性要求）逐条做出明确响应。

2.如果招标文件要求提供证明材料，投标人需将证明材料列于该表之下。

附件4 商务要求响应及偏离表（采购包号：**）

| 序号 | 商务要求 | 投标响应情况 | 超出、符合或偏离 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
|  | …… |  |  |

附件4-1  证明材料1，证明材料2，……

备注：

1.投标人需对商务要求（未加斜体下划线的非实质性要求）逐条做出明确响应。

2.如果招标文件要求提供证明材料，投标人需将证明材料列于该表之下。

附件5 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

我单位郑重声明：我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：      。

主要专业技术能力有：         。

附件6 参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

我单位郑重声明：参加本次政府采购活动前 3 年内，我单位在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

附件7                         法人授权书

本授权书声明：____________（投标人名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就JSZC-320000-****号项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。

被授权人身份证号码：

被授权人联系电话：（手机）

被授权人电子邮箱：

授权单位名称：（加盖CA电子公章）

单位地址：

日期：

## 附件8                              投标函

致：江苏省政府采购中心

根据贵方的JSZC-320000-***号招标文件，正式授权下述签字人______(姓名)代表我方______________（投标人的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。

据此函，__________签字人兹宣布同意如下：

1.按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需服务（包含与服务相关的货物）。

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。

3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6.一旦我方中标,我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

7.与本投标有关的正式通讯地址为：

地          址：

邮          编：

电          话：

传          真：

投标人开户行：

账          号：

日           期：________年____月____日

附件9 中小微企业声明函（服务类项目）（采购包号：**）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库[2020]46号)的规定，本公司（联合体）参加江苏省政府采购中心组织的（单位名称）采购编号为JSZC-320000-****，（项目名称）（采购包号：**）的采购活动，服务全部由符合政策的中小微企业承接。相关企业（含联合体中的中小微企业、签订采购包意向协议的中小微企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（供应商填写招标文件中明确的所属行业）行业；承接企业为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元1，属于（□中型企业 □小型企业 □微型企业）；

2.（标的名称），属于（供应商填写招标文件中明确的所属行业）行业；承接企业为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元1，属于（□中型企业 □小型企业 □微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任

企业名称（加盖CA电子公章）：

日  期：

备注：

1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2.专门面向中小微型企业采购的项目，供应商如不提供此声明函，则不能通过资格审查；非专门面向中小微型企业采购的项目，供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。

3.供应商应对照《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部

关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业[2011]300号)《国家统计局关于印发〈统计上大中小微型企业划分办法（2017）〉的通知》（国统字〔2017〕213号）的规定，自行勾选承接企业的企业规模类型。    
附件10 残疾人福利性单位声明函（服务类项目）（采购包号：**）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的采购文件编号为JSZC-320000-****的     项目（采购包号：**）采购活动由本单位提供服务。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

备注：

1.专门面向中小微型企业采购的项目，供应商为残疾人福利性单位并提供服务的必须提供此声明函，否则将不能通过资格审查。

2.非专门面向中小微型企业采购的项目，供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。

3.中标/成交供应商为残疾人福利性单位的，此声明函将随中标/成交结果同时公告，接受社会监督

供应商全称（加盖CA电子公章）：

日  期：

附件11 联合体协议（参考格式）（采购包号：**）

（联合体中各供应商全称）在此达成以下协议：

1、我们 （供应商1），（供应商2） ，……自愿组成联合体，参加江苏省政府采购中心组织的采购编号为（编号全称），（项目全称）项目（采购包号：**）的政府采购活动，我联合体指定（供应商*）为牵头单位（牵头单位必须为联合体成员）。

2、若我们联合中标、成交，（供应商单位1全称）实施项目中（工作内容）部分工作，并承担相应的责任。（供应商单位2全称）实施项目中（工作内容）部分工作，并承担相应的责任……。（注：联合体中各供应商都应明示所承担的工作和相应的责任）。

3、其中      （小型、微型企业/残疾人福利性单位/监狱企业全称）为    （小型、微型企业/残疾人福利性单位/监狱企业）企业，且我们约定该公司/单位所承担的合同金额将占本项目合同总金额的   %。

联合体中各供应商全称（公章）：

日期：

备注：本招标文件中要求加盖CA电子签章的地方，仅需加盖牵头单位的CA电子签章。

附件12 实质性要求响应及偏离表（采购包号：**）

| 序号 | 技术要求和商务要求中的实质性要求（斜体且有下划线部分或加*号条款） | 投标响应情况 | 超出、符合或偏离 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
|  | …… |  |  |

附件12-1 证明材料1，证明材料2，……

备注：

1.投标人必须对技术要求和商务要求中的实质性要求（斜体且有下划线部分或加*号条款为实质性要求）逐条做出明确响应，否则作无效投标处理。

2.如果招标文件要求提供证明材料，投标人必须将证明材料列于该表之下。

3.投标人未对实质性要求逐条作出明确响应的，或未按招标文件要求提供证明材料的，该采购包作无效投标处理。

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：                             邮编：

联系人：                      联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：                         邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：                         包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一采购包进行质疑，质疑函中应列明具体采购包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。