太仓市政府采购

招 标 文 件

招标编号：JSZC-320585-HWZX-G2026-0028

招标内容: 2026年-2028年娄东街道绿化养护（区域十三、区域十四、区域十五（草花））

采购单位: 太仓市人民政府娄东街道办事处

采购项目类别：服务类

标的所属行业：（十六）其他未列明行业

江苏海外集团国际工程咨询有限公司

二〇二六年一月
目   录

第一部分：招标公告

第二部分：投标人须知

第三部分：项目需求

第四部分：投标文件格式

第五部分：评标方法与评标标准

第六部分：合同主要条款

第一部分  招标公告

2026年-2028年娄东街道绿化养护（区域十三、区域十四、区域十五（草花））JSZC-320585-HWZX-G2026-0028招标项目的潜在投标人应在苏采云政府采购一体化平台获取招标文件，并于2026年2月14日09:30（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：JSZC-320585-HWZX-G2026-0028

项目名称：2026年-2028年娄东街道绿化养护（区域十三、区域十四、区域十五（草花））

预算金额：1884.980900万元（采购包1：471.379300万元；采购包2：573.638700万元；采购包3：839.962900万元）

最高限价（如有）：采购包1：471.379300万元；采购包2：573.638700万元；采购包3：839.962900万元。

（1）"2026年-2028年娄东街道绿化养护"项目共十五个区域，允许一个投标人报名多个区域，但一个投标人最多只能就其中一个区域中标。评审顺序按区域顺序（区域一至区域十五）确定，每个区域中标人为一名，按先评先中的原则，确定投标人的中标区域。已中标的投标人在后面的区域中失去得标权，由该区域具有得标权且评标总得分最高的为该区域中标人。

（2）报价要求：投标单位报价不得超各采购包最高限价，超过为无效投标。

- 采购需求：

| - 采购包号 | - 区域 | - 服务内容 | - 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| - 采购包1 | - 区域十三（天津路、庙龙泾南、娄江河东、兴业路西、滨河路北） | - 区域内绿化养护，详见招标文件项目需求。 |  |
| - 采购包2 | - 区域十四（天津路、庙龙泾南、娄江河东、兴业路西、郑和路北） |  |  |
| - 采购包3 | - 区域十五 | - 2026年-2028年娄东街道绿化养护（草花），草花种植、 花境更新维护、节点景观（包括景观小品）打造、草花、花境日常养护等。 | - 区域十五指娄东街道全区域 |

合同履行期限：养护期三年，具体开始时间由采购人通知。

本项目（是/否）接受联合体投标：否

二、申请人的资格要求：

（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

1、具有独立承担民事责任的能力；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6、法律、行政法规规定的其他条件。

（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目专门面向中小企业采购，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）有关规定，投标人应提供中小企业声明函或残疾人福利性单位声明函或省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件,否则视为投标无效。标的所属行业：（十六）其他未列明行业。

（三）本项目的特定资格要求：

1、适用采购包1、采购包2

1.1项目组主要成员（包括1名项目负责人、1名植保巡视员、1名修剪技术员及1名安全员）满足招标文件要求。各采购包基本养护人员数量满足招标文件要求。

1.2投标供应商须为本项目配备车辆，最低配置要求如下：清运卡车（核定载质量≥1.6T）1辆；洒水车（核定载质量≥4T）1辆。

1.3投标供应商须为本项目配备设施设备，最低配置要求如下：手推式草坪修剪机5台；绿篱机5台；割灌机（打边）5台；高压打药机（射程12米及以上）2台；普通打药机5台；树叶吹风机3台。

2、适用采购包3

2.1项目组主要成员（包括1名项目负责人、1名植保巡视员、1名花境师及1名安全员）满足招标文件要求。各采购包基本养护人员数量满足招标文件要求。

2.2投标供应商须为本项目配备车辆，最低配置要求如下：清运卡车（核定载质量≥1.6T）1辆；洒水车（核定载质量≥4T）1辆。

2.3投标供应商须为本项目配备设施设备，最低配置要求如下：绿篱机5台；割灌机（打边）5台；高压打药机（射程12米及以上）3台；普通打药机5台；树叶吹风机3台。

（四）拒绝下述供应商参加本次采购活动：

1、供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

2、凡为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目的采购活动。

3、法人的分支机构不得参加投标（除银行、保险、石油石化、电力、电信等行业特殊情况外）

4、根据政府采购法及相关法规，以及《国务院关于建立完善守信联合激励和失信联合惩戒制度加快推进社会诚信建设的指导意见》（国发〔2016〕33号）《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库（2016）125）文件规定，采购人将对供应商进行信用查询。对列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，拒绝其参与政府采购活动。

三、获取招标文件

时间：自招标文件公告发布之日起5个工作日

地点：苏采云政府采购一体化平台

方式：网上下载电子采购文件

售价：0.00元

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

2026-2-14 09:30 （北京时间）

地点：苏采云政府采购一体化平台

五、公告期限：

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1、本项目需要使用CA数字证书制作、上传电子投标文件完成电子投标，请供应商在参加投标活动前办理好CA数字证书申领及电子签章等操作。

2、投标人登陆“苏采云”系统后选择要参与的具体项目，点击“我要参与”并签章提交《投标供应商确认函》，提交《投标供应商确认函》日期视同为依法获取招标文件日期。投标人须打印、保留《投标供应商确认函》，质疑时《投标供应商确认函》与质疑函一并提交；未依照招标公告要求提交《投标供应商确认函》的供应商，视为未参与该项政府采购活动，不具备对该政府采购项目提出质疑的法定权利，但因供应商资格条件或获取招标文件时间设定不符合有关法律法规规定等原因使供应商权益受损的除外。

3、本项目采用不见面开标，采取网上开标大厅解密电子投标文件，投标人远程解密要求如下：

1）投标人使用CA数字证书进行远程解密，解密的CA数字证书与生成加密电子投标文件时的CA数字证书需为同一个CA数字证书，否则无法解密，造成的后果由投标人自行负责。

2）投标人登录苏采云系统，点击开标大厅，选择开标项目，完成不见面开标流程。

3）投标截止时间后根据系统提示解密电子投标文件。解密时间为 15 分钟，未在规定时间内完成解密，其投标文件将被拒绝，不参与后续投标流程。

4）在开标、评标过程中投标单位代表须在网上不见面开标系统中保持在线状态，以应对可能发生的澄清、说明等回复，由于投标单位代表不在线所造成的一切后果由投标人自行承担。

4、有关苏采云系统驱动安装，登录苏州政府采购网，点击页面底部苏采云图标，进入苏采云政府采购一体化平台，点击“驱动下载”，下载“政务CA、方正签章控件驱动安装包及安装说明”文件，按要求安装驱动。

5、有关供应商注册、报名、下载电子招标文件、制作上传电子投标文件、不见面开标及其他注意事项登录苏州政府采购网，在“下载中心”栏目下载“苏采云系统供应商操作手册”查阅。

6、有关办理CA数字申领及电子签章事项，登录苏州政府采购网，点击页面底部苏采云图标，进入苏采云政府采购一体化平台，下载“新CA办理指南”文件查阅。

7、有关电子投标制作技术疑问，请咨询苏采云软件公司客服：18261002950、0512-69820854、0519-86722802

8、政府采购监督电话：0512-53512539

9、本次招标投标保证金：本项目无须缴纳投标保证金。

10、政府采购信用融资政策：中标供应商可凭政府采购合同办理融资贷款，详情请见江苏政府采购网“政采贷”专栏。

11、政府采购履约资金扶持政策：依据《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》（苏财购〔2023〕150号），中标供应商可通过江苏政府采购网“政府采购电子履约保函（保险）综合服务平台”线上办理履约保函（保险）。

12、中标服务费：中标服务费应由中标单位在领取中标通知书时一次性付清，该费用综合含在投标报价中。具体收费以预算金额为基数依据，100万元以下部分收取1.5%；100万元（含）~500万元部分收取1.1%；500万元（含）~ 1000万元部分收取0.8%，按差额定率累进法分段确认收费比例，如按上述方法计算的金额低于人民币3000元的，则中标服务费按人民币3000元计取。

账户：江苏海外集团国际工程咨询有限公司苏州分公司

开户行：招商银行股份有限公司苏州城西支行

账号：512912432410701

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息：

采购包1、采购包2、采购包3

单位名称：太仓市人民政府娄东街道办事处

单位地址：太仓市郑和中路397号

联系人：顾晶

联系电话：0512-53568120

2.采购代理机构信息（如有）

单位名称：江苏海外集团国际工程咨询有限公司

单位地址：苏州市高新区资管大厦8楼

联系人：万奇奇、章宏杰

联系电话：0512-65187009

3.项目联系方式

项目联系人：万奇奇、章宏杰

电话：0512-65187009

第二部分  投标人须知

一、说明和释义

1. 说明

1.1本招标文件仅适用于江苏海外集团国际工程咨询有限公司组织的招标活动。

1.2本次招标活动及因本次招标产生的合同受中国法律制约和保护。

1.3本招标文件的解释权属于江苏海外集团国际工程咨询有限公司。

2. 词语释义

2.1采购人：指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。

2.2采购代理机构：指依法接受采购人委托，从事货物、工程和服务等政府采购业务的采购代理机构。本项目的采购代理机构是江苏海外集团国际工程咨询有限公司。

2.3投标人：指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或自然人。

2.4投标：投标人根据采购人或采购代理机构发布的招标文件，编制投标文件并按规定投标的行为。

2.5合同：采供双方根据招标文件和中标的投标文件及中标通知书规定的内容签署的以书面形式所达成的协议，包括所有的附件、附录和构成协议的所有文件。

2.6甲方（采购人）：指招标文件中载明的，依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。

2.7乙方（中标单位）：合同中规定的向采购人提供货物和服务的法人或其他组织和自然人。

2.8天：日历日。

2.9时间：除特别说明，均指北京时间。

2.10知识产权:指专利权、商标权、著作权等无形财产专有权的统称。

2.11交货地点:合同中明确约定的乙方提交的货物和服务最终到达地点。

2.12合同价款:根据合同规定,乙方在正确地履行合同义务后甲方应支付乙方的价款。

2.13服务：系指本次招标文件规定乙方应承担的与提供货物和服务有关的辅助服务，比如运输、保险、安装、调试、提供技术援助、培训、配合措施、维修投标及合同中规定乙方应承担的其它义务。

2.14不可抗力：不能预见、不能避免并且不能克服的客观情况。

2.15实质性投标：满足有关本次采购标的、数量、质量、价款或者报酬、履行期限、履行地点和方式、违约责任和解决争议方法等要求。

2.16进口产品：指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自境外的产品。

2.17书面形式：指书面文字、合同书、信件和传真等可以有形地表现所载内容的形式。

二、 投标人

3. 合格投标人的基本条件

3.1满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（6）法律、行政法规规定的其他条件。

4．合格投标人的特定条件

4.1 按招标公告规定。

5. 投标人代表

5.1指全权代表投标人参加投标活动并签署投标文件的人，如果投标人代表不是法人代表，须持有《法人代表授权委托书》（详见统一格式）。

5.2招标文件中如明确要求允许法人的分支机构参加投标的，招标文件中所述法定代表人均指该投标人的负责人。

6. 联合投标

6.1本次招标不接受联合体投标。

7. 投标费用

7.1投标人应自行承担所有准备及参加投标的相关费用。不论投标结果如何，采购代理机构在任何情况下均无义务也无责任承担这些费用。

7.2 本次招标项目收取中标服务费，请投标人在投标时充分考虑这一因素。

三、招标文件说明

8. 招标文件

8.1招标文件由招标文件目录所列内容组成，投标人获得招标文件后，应仔细检查招标文件的所有内容，如有缺漏，请立即与采购代理机构联系解决，否则由此产生的影响由投标人自己承担。投标人同时应认真审阅招标文件中所有的事项、格式、条款和规范要求等，若投标人的投标文件没有按招标文件要求提交全部资料，或投标文件没有对招标文件做出实质性响应，其风险由投标人自行承担，并根据有关条款规定，该电子投标文件将按无效处理。

8.2招标文件及其补充通知（包括更正公告）不是直接从政府采购信息发布媒体上下载获得的，采购人或采购代理机构对招标文件及其补遗的真实性、完整性不承担任何责任。

9. 招标文件的澄清

9.1投标人在获取招标文件后，若有疑问，应于网上投标截止时间之前，在网上业务系统向采购代理机构提出，采购代理机构将在业务系统上予以解答。

9.2如有必要，问题答复将以“变更公告”形式由采购代理机构按照本须知第10条的规定发出。

10.招标文件的修改

10.1采购代理机构无论出于自己的考虑，还是出于对投标人提问的澄清，均可对已发出的招标文件用补充文件的方式进行必要澄清或者修改。

10.2为使投标人有足够的时间按招标文件的修改要求考虑修正投标文件，或出于其他原因，采购代理机构有权推迟投标截止日期和开标日期，并将此变更以补充通知的形式在网上发布公告。

10.3招标文件的更正（含澄清、修改等）内容与原招标文件在同一内容上表述不一致时，以发出日期最接近开标时间的公告为准。

10.4招标文件的更正（含澄清、修改等）内容将在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布，请投标人及时查询，更正（含澄清、修改等）内容作为招标文件的组成部分，对投标人起约束作用。

10.5招标文件若有最新的答疑文件，投标供应商必须下载并使用该文件制作新的电子投标文件，否则将无法完成电子投标文件的上传及投标。

11.质疑

11.1 供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人提出质疑。采购人应当在收到供应商书面质疑函后七个工作日内作出答复。

11.2 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商，未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑不予受理。

11.3上述应知其权益受到损害之日是指：

11.3.1对采购文件提出质疑的，为获取采购文件或者采购文件公告期限届满之日起计算；

11.3.2对采购过程提出质疑的，自采购程序环节结束之日起计算；

11.3.3对中标结果提出质疑的，自中标结果公告期限届满之日起计算。

11.4 供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

11.4.1 供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

11.4.2 质疑项目的名称、编号；

11.4.3 具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

11.4.4 事实依据；

11.4.5 必要的法律依据；

11.4.6 提出质疑的日期。

11.5质疑函的格式和内容应当符合财政部《政府采购供应商质疑函范本》 要求，质疑函范本在财政部官网上提供下载。

11.6 提交质疑函同时应当附如下证明材料：

11.6.1对采购文件提出质疑的供应商提供参加本项目的“投标供应商确认函”；

11.6.2质疑供应商的营业执照复印件加盖单位公章；

11.6.3质疑供应商法定代表人身份证复印件加盖单位公章；

11.6.4质疑供应商若委托代理人进行质疑的，提供法人授权委托书及代理人身份证复印件加盖单位公章，授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项；

11.7 供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

11.8 供应商对招标项目技术、商务及其他要求，以及评审细则、标准提出询问或质疑的，应向采购人提出；供应商对采购过程及中标结果提出询问或质疑的，应向采购机代理构提出；

11.9 供应商如对本项目提出质疑须在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，否则不予受理重复质疑。

11.10 接受质疑函联系方式见采购公告联系事项。

四、 投标文件说明

12、提示与要求

12.1投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按招标文件的要求提供投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标对招标文件做出实质性响应，否则，其投标可能被拒绝。

12.2无论是否递交投标文件，投标人都应将招标文件及以后的所有通知、文件等视为保密文件。

13. 投标文件计量单位和使用文字

13.1投标文件中所使用的计量单位，除招标文件中有特殊要求外，均应使用中华人民共和国法定计量单位。

13.2投标文件应使用中文编制，投标文件中必须使用其他文字的，必须附有中文译本，且以中文译本为准。对于未附有中文译本和中文译本不准确的投标文件可能引起的对投标人不利的后果，采购代理机构概不负责。

14. 知识产权

14.1 投标人应保证在本项目使用的任何产品（包括部分使用）时，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其它知识产权而引起法律和经济纠纷，由投标人承担所有相关责任。

15. 投标文件的组成和顺序

15.1封面

15.2开标一览表（具体按照“苏采云”系统填报）

15.3投标分项报价（详见投标文件格式）

15.4资格审查文件

15.4.1关于资格文件的声明函（详见投标文件格式）；

15.4.2投标人基本情况表（详见投标文件格式）；

15.4.3法定代表人身份证复印件；

15.4.4法定代表人授权委托书（如有授权，详见投标文件格式）；

15.4.5授权代理人身份证复印件（如有授权，详见投标文件格式）；

15.4.6合格投标人资格证明材料：

（1）具有独立承担民事责任的能力（提供法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明）；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供最近一期的财务状况报告，其他组织、自然人提供银行出具的资信证明）；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（提供履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料）；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供参加本次政府采购活动前半年（至少一个月）依法缴纳税收和社会保障资金的证明材料，如相关主管部门证明或银行代扣证明。依法免税或不需要缴纳社会保障资金的，提供相关主管部门出具的证明文件）；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供参加本次政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明）；

15.4.7《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件；

15.4.8特定资格证明文件（如有）。

15.5符合性审查文件

15.5.1投标函（详见投标文件格式）；

15.5.2《服务要求偏离表》（详见投标文件格式）；

15.5.3《商务条款偏离表》（详见投标文件格式）；

15.5.4其他有关符合性证明的文件（如有）；

15.6综合评审文件（具体模块以系统生成为准）

15.6.1针对本项目的服务方案等；

15.6.2项目人员配置表及证明材料；

15.6.3专用车辆设备一览表及证明材料；

15.6.4类似项目业绩一览表及证明资料；

15.6.5招标文件及评分标准中要求提供的其他相关材料；

15.6.6其他需投标人对本次投标的详细说明（投标人视各自的情况自行编制）。

注：（1）以上15.4.1-15.4.8为资格审查要求提供的材料，是作为对供应商资格审查、质疑身份认定的依据，投标人必须提供并加盖电子公章。否则，投标文件将被认定为不符合资格审查要求。

（2）以上15.5.1-15.5.5为符合性审查须提供的资料，投标人必须提供并加盖电子公章。否则，投标文件将被认定为未实质性响应。

（3）投标人所提交的资料的完整与否，将直接影响投标人的评分。

（4）制作电子投标文件时必须与投标文件制作软件目录一一对应，将相关资料上传至相应模块。

（5）开评标过程中如有问题采购代理机构工作人员会及时通过《投标供应商确认函》留存的手机号与供应商联系。请供应商确保该手机号通讯畅通，否则导致的不利后果由供应商自行承担。

（6）本项目采购包1至采购包2的资格审查文件、符合性审查文件及评分标准相同，投采购包1至采购包2的供应商可将标书统一上传至采购包一模块中，其余采购包所有模块可上传投标声明函并加盖电子公章（详见投标文件格式）。

16. 投标文件编制要求

16.1电子投标文件编制要求：投标人应使用招标文件要求的投标文件制作软件制作电子投标文件，电子投标文件按招标文件规定的格式制作，如果未按要求制作上传，可能导致投标无效。投标文件制作软件会制作成两个文件，分别是加密文件（.SZTF）和非加密文件（.nSZTF），系统中上传加密文件（.SZTF）。

17. 投标报价（编制）要求的说明

17.1除非合同中另有规定，投标人对《开标一览表》中的全部货物和服务的报价应包括完成该项工作所需的人工费（包括人员工资、保险等）、养护费、高密树枝修剪专项费、公众责任保险费、养护工具和车辆等相关机械设备使用费、耗材、劳保、预留金、各种税费以及投标人企业利润和政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用以及投标人认为应纳入的其它一切费用。

17.2投标人应对招标文件内所要采购的全部内容进行报价，只投其中部分内容者，其标书将被拒绝。但如果招标文件要求分采购包投标的，则投标人可以按招标文件要求有选择地只投其中一个或几个采购包，也可以投全部采购包，但各采购包应分别计算填写报价。

17.3 一项投标内容只允许一个报价，采购人或采购代理机构不接受任何有选择性的投标报价。

17.4投标文件报价中的单价和总价全部采用人民币表示，除非合同的特殊条款另有规定。

17.5最低的投标报价或最高的折扣比例是中标的重要条件，但不是中标的唯一条件。

18. 投标保证金

本项目无须缴纳投标保证金。

19. 投标文件的有效期

19.1在本招标文件规定的开标之日起九十（90）天内，投标人所提交的投标文件应保持有效。有效期短于这个规定期限的投标文件，将被认定为未实质性响应招标文件要求。

19.2在特殊情况下，采购代理机构可与投标人协商延长投标书的有效期。这种要求和答复都应以书面形式进行。同意延长有效期的投标人不能修改投标文件。

五、 投标文件的提交、补充、撤回和修改

20. 投标文件的上传、提交

20.1电子投标文件制作完成后请于投标文件网上提交截止时间前成功上传至“苏采云”系统，否则视为放弃参加该采购项目。投标人提交投标文件的时间以系统收到上传的电子投标文件时间为准，投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功由投标人自行承担全部责任。

20.2投标人通过“苏采云”系统不见面开标大厅在线参与开标活动。（具体操作详见《苏采云系统供应商操作手册》，网址链接https://czju.suzhou.gov.cn/zfcg/html/content/20231220161910031.shtml）

- 投标截止时间

- 21.1电子投标文件必须按招标公告中规定的网上投标截止时间前提交，否则投标无效。

21.2采购代理机构推迟投标截止时间时，应以更正公告的形式，通知所有投标人。在这种情况下，采购代理机构和投标人的权利和义务将受到新的截止期的约束。

21.3在投标截止时间止，采购代理机构于本项目（或采购包）收到的电子投标文件少于三份的，采购代理机构有权宣布本项目（或采购包）招标失败。

22. 投标文件的修改和撤回

22.1投标人在提交投标文件截止时间前，可对其投标文件进行撤回或修改。

23.2开标后投标人不得撤回投标。

六、开标和评标

23. 开标

23.1采购代理机构按采购公告规定的时间、地点主持不见面开标活动。开标仪式由采购代理机构、采购人等主持。

23.2参加开标的投标法定代表人或授权代理人须在项目开标前登录不见面开标系统，进入网上开标大厅，做好相关准备工作。

23.3本项目开标后在规定的解密时间内，投标人须自行登录网上开标大厅解密投标文件，解密时间为15分钟，因自身原因导致解密失败的，由投标人自行承担相关责任。

23.4采购代理机构在开标仪式上，将公布投标人的名称、投标价格，并将作唱标记录。

23.5投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应通过不见面开标大厅提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标人代表提出的询问或者回避申请应当及时处理。

24. 评标委员会

24.1评标委员会由采购人或委托采购代理机构依法组建，负责本项目的评标事务。

24.2评标委员会独立履行下列职责：

24.2.1审查投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求，并作出评价；

24.2.2可以要求投标供应商对投标文件有关事项作出解释或澄清；

24.2.3推荐中标候选供应商名单，或者受采购人委托按照事先确定的办法直接确定中标供应商；

24.2.4向采购人、采购代理机构或者有关部门报告非法干预评标工作的行为；

24.3评标委员会成员应当履行下列义务：

24.3.1遵纪守法，客观、公正、廉洁地履行职责；

24.3.2按照招标文件规定的评标办法和评标标准进行评标，对评审意见承担个人责任；

24.3.3对评标过程和结果，以及投标人的商业秘密保密；

24.3.4参与评标报告的起草；

24.3.5配合采购人和采购代理机构答复投标供应商提出的质疑；

24.3.6配合相关部门的投诉处理工作；

25. 评标内容的保密

25.1公开开标后，直到宣布授予中标供应商合同为止，凡属于审查、澄清、评价和比较投标的所有资料，有关授予合同的信息都不应向投标人或与评标无关的其他人泄露。

25.2 在投标文件的审查、澄清、评价和比较以及授予合同的过程中，投标人对采购代理机构和评标委员会成员施加影响的任何行为，都将取消其投标资格。

26.对投标文件初审

26.1投标文件初审分为资格性检查和符合性检查。

26.1.1资格性检查。依据法律法规和招标文件的规定，受采购人委托，由采购代理机构对投标文件中的资格证明文件进行审查，未通过资格审查的视为无效投标。

26.1.2 关于信用记录查询：

根据政府采购法及相关法规，以及《国务院关于建立完善守信联合激励和失信联合惩戒制度加快推进社会诚信建设的指导意见》（国发〔2016〕33号）《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库（2016）125）文件规定，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）对供应商进行信用查询，以确定投标人是否具备投标资格,查询结果留存并归档。

26.1.2.1采购过程中将对供应商信用记录进行甄别，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，应当拒绝其参与政府采购活动。

26.1.2.2两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

26.1.2.3供应商若在经营活动中受到罚款的，请携带相关地方、部门对较大数额认定标准的证明材料，与投标文件一并提交。若无法提供，则可能承担响应无效等相应不利后果。

26.1.2.4对存在失信信息的供应商，由失信供应商进行确认。同时，采购代理机构工作人员应根据评审小组确认的失信信息，登陆到相关来源网站页面进行复核并打印，作为证据留存。

26.1.3符合性检查。依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

26.2开标后，评标委员会将审查投标文件是否实质性响应招标文件的要求、内容是否完整、价格构成有无计算错误、文件签署是否齐全等。投标文件属下列情况之一的，评标委员会将按无效投标处理：

26.2.1 不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

26.2.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

26.2.3不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

26.2.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

26.2.5不同投标人的投标文件相互混装；

26.3在详细评标之前，评标委员会将首先审查每份投标书是否实质响应了招标文件的要求。实质上响应的投标应该是与招标文件的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留。所谓重大偏离或保留是指影响合同的供货范围、质量和性能等；或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方的权利或投标单位的义务。这些偏离或保留将会对其他实质上响应要求的投标单位的竞争地位产生不公正的影响。

26.4招标文件提供的工艺、材料、设备、参考的商标或样本目录号码等仅作为说明并没有限制性，投标供应商在投标中可以选用替代标准，但这些替代标准要优于或相当于技术规格中要求的标准，以满足采购单位的需要。

26.5评标委员会将允许修改投标中不构成重大偏离的微小的、非正规、不一致或不规则的地方，但这些修改不能影响任何投标单位的名次相应排列。投标单位不得对招标文件进行实质性修改，否则投标文件将被拒绝。

26.6评标委员会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，确定其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

26.6.1投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；

26.6.2大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

26.6.3单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

26.6.4总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过苏采云系统告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

26.7投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息。

26.8评审过程中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：

26.8.1投标（响应）报价低于采购项目预算 50% 的，即投标（响应）报价<采购项目预算×50% ；

26.8.2投标（响应）报价低于采购项目最高限价 45% 的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45% ；

26.8.3评审委员会认定的供应商报价过低、有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

26.8.4本项目按采购项目预算的50%启动审查程序。

26.8.5启动异常低价投标（响应）审查后，评审委员会应当要求相关供应商在评标现场合理的时间内，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及相关证明材料，对投标（响应）价格作出解释，由评审委员会结合同类产品在主要电商平台的价格、该行业当地薪资水平等情况，依据专业经验对供应商报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。审查相关情况应当在评审报告中进行记录。

26.9评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

26.10评标委员会对投标文件的判定，只依据投标内容本身，不依靠开标后的任何外来证明。

26.11评标委员会将拒绝被确定为非实质性响应的投标，投标人不能通过修正或撤销不符之处而使其投标成为实质性响应的投标。

26.12根据苏州市财政局《关于贯彻执行绿色采购、促进残疾人就业和支持监狱企业发展有关政策的通知》（苏财购（2019）10号）文件规定（不涉及可忽略此条）：

26.12.1本次招标所涉及的产品属于财政部、国家发展改革委、生态环境部、市场监管总局等部门发布的节能产品、环境标志产品政府优先采购和强制采购品目清单的，须采购清单中的产品（含强制采购或优先采购的产品）。

26.12.2投标人可到中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书和提供有效截图。”

27.投标的澄清

27.1对于投标文件中含有不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面（或电子件）形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者纠正。

27.2投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面（或电子件）形式，并加盖其单位电子公章。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

本项目投标人的澄清、说明或者补正采用线上澄清:评标委员会将通过“苏采云”系统向投标人发布“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按要求在规定时间内通过“苏采云”系统提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章，澄清、说明和补充的内容作为投标文件的补充部分。(此处规定时间的计算以系统中的倒计时间为准，供应商应随时保持系统在线，如因供应商自身原因未在规定时间内提交澄清确认资料的，导致的不利后果由供应商自行承担。）

28.无效投标和废标

28.1无效投标的具体情形有：

28.1.1投标文件未按招标文件要求签署、盖章或电子签章的；

28.1.2不具备招标文件中规定的资格要求的；

28.1.3报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

28.1.4投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

28.1.5机器码检查中，出现不同投标人投标文件机器码一致情形的；

28.1.6法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

28.2有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

28.2.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

28.2.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

28.2.3不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

28.2.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

28.2.5不同投标人的投标文件相互混装。

28.3 在招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

28.3.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；

28.3.2出现影响采购公正的违法、违规行为的；

28.3.3投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

28.3.4因重大变故，采购任务取消的。

28.4 废标后，采购人和采购代理机构将把废标的理由通知所有投标人。

29. 投标文件的评价和比较

29.1评标委员会按招标文件规定的评标方法和标准，仅对资格性检查和符合性检查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

29.2评价和比较采用综合评分法，评标委员会严格按照招标文件的要求、条件、评分标准，对投标单位所提供货物和服务的先进性、可靠性、售后服务承诺、质量保证承诺等实质性响应内容进行比较报价，同时考虑以下因素：

29.2.1服务的质量保证（保障）内容；

29.2.2服务配备的人员；

29.2.3投标者的资信情况和履约能力；

29.2.4投标者提供的其他优惠条件；

29.2.5参与本项目政府采购工作的态度及信誉；

29.2.6最低的投标报价或最高的折扣比例是中标的重要条件，但不是唯一条件。

七、授予合同

30. 中标供应商的确认

30.1评标委员会按招标文件规定的评标方法和标准进行详细评审后，按采购人的委托向采购人推荐中标候选人或根据采购人授权直接确定中标供应商。

30.2经评标委员会评审并确定中标人后，采购人或授权采购代理机构将在规定的时间内将中标结果在相关媒体上予以公告。

30.3各投标单位如对公告结果有异议，应在中标公告期届满起七个工作日内，以书面形式向采购人或采购代理机构提出质疑，该质疑须按《政府采购质疑和投诉办法》、《江苏省政府采购供应商质量跟踪服务单位暂行办法》的规定提交。采购代理机构将在收到经投标单位法定代表人或参加投标的代理人签署的书面质疑后七个工作日内，对质疑内容作出答复。在此期限后向采购人或采购代理机构提出质疑或质疑未经投标人法定代表人或参加投标的代理人签署和盖公章（原件），采购人或采购代理机构有权对该质疑不予答复。

30.4质疑函递交地点及联系方式详见公告内容

31. 合同授予标准

31.1采购人将把合同授予其投标文件在实质上响应招标文件要求和按本须知规定评选出的投标人。确定为中标的投标人必须具有实施本合同的能力和资源。

31.2政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的物相同的货物、工程或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标供应商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

32. 中标通知书

33.1确定出中标人后，采购代理机构在法定时间内向中标人发出中标通知书。请中标人在中标结果公告届满之日起30日内,使用CA证书登录“苏采云”系统及时下载中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，“苏采云”系统不再保证提供下载中标通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。

33.2中标通知书将成为合同的组成部分，对采购人和中标人具有同等法律效力。

33.3中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标人无正当理由不得放弃中标。

33.4采购代理机构对未中标供应商不承担解释未中标原因的义务。

33.履约保证金

33.1本项目不涉及。

34. 合同的签订

34.1 采购人与中标人原则上应当在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件及投标文件确定的事项签订政府采购合同。

34.2中标供应商应按中标通知书中规定，由法定代表人或授权代理人与采购人代表签订合同，否则按放弃中标权处理。

34.3签订合同及合同条款应以招标文件和中标供应商的投标文件及其澄清文件为依据。

34.4中标人无正当理由拒签合同的，或在签订合同时向采购人提出附加条件或者更改合同实质性内容的，采购人可取消其中标资格，同时由中标人承担相应的法律责任。

34.5依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定，依据本办法规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

八、政府采购相关政策

35.节能产品和环境标志产品（本项目不涉及）

35.1根据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）、《关于贯彻执行绿色采购、促进残疾人就业和支持监狱企业发展有关政策的通知》（苏财购〔2019〕10号）的文件规定，采购清单产品如属于国家节能或环保品目清单的强制采购产品的，投标人应当选择强制采购产品，并提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品或环境标志产品认证证书，否则视为未实质响应。

35.2为加快数据中心绿色转型，根据财政部、生态环境部、工业和信息化部关于印发《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》的通知（财库〔2023〕7号）文件规定，采购数据中心相关设备、运维服务，应当有利于节约能源、环境保护和资源循环利用，按照标准要求实施相关采购活动，供应商应提供符合标准要求的设备或服务。

35.3为助力打好污染防治攻坚战，推广使用绿色包装，根据财政部办公厅、生态环境部办公厅、国家邮政局办公室关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知（财办库〔2020〕123 号文）文件规定，供应商提供产品及相关快递服务的包装应符合标准要求。

35.4根据苏州市财政局《关于深入开展苏州市政府采购合同信用融资业务的通知》相关要求，本项目支持政府采购合同信用融资。

政府采购合同信用融资政策告知函 各政府采购供应商: 欢迎贵公司参加苏州市政府采购活动！ 政府采购合同信用融资是江苏省、苏州市为支持中小企业发展，缓解中小企业融资难题推出的一项融资服务举措。若贵公司经评审最终成为本次政府采购项目的合格中标(成交)供应商，可向金融机构申请贷款，无需抵押、担保，金融机构将根据江苏省财政厅 中国人民银行南京分行《关于深入推进政府采购线上合同信用融资工作的通知》(苏财购[2021182号)及苏州市财政局、人民银行苏州市分行相关文件要求，按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的贷款服务。

36.中小企业相关政策：

36.1本项目专门面向中小企业采购，执行以下相关政策：

根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）有关规定，投标人应当提供中小企业声明函或残疾人福利性单位声明函或省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件,否则视为投标无效。

36.1.1中小企业划分：

（1）符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

（2）中小企业划分标准详见“工信部联企业〔2011〕300号通知”

36.1.2残疾人福利性单位政策：

根据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定，投标人若为残疾人福利性单位的，提供残疾人福利性单位声明函的，视同小型企业。残疾人福利性单位属于小型企业的，不重复认定。

36.1.3监狱企业发展政策：

根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）规定，投标人若为监狱企业的，提供省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件的，视同小型企业。

36.1.4、中标、成交供应商享受规定的中小企业扶持政策的，其声明函及相关证明材料应当随中标、成交结果同时公告，接受社会监督。

36.1.5、专门面向中小企业采购的项目，不再执行价格评审优惠的扶持政策，投标人拟投入服务人员应当是中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员或者投标人承诺中标后聘请签订劳动合同的从业人员参与本项目。供应商提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》 等国家有关规定追究相应责任。

供应商提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》 等国家有关规定追究相应责任。

九、其他事项

37.代理服务费：

37.1中标供应商须按招标文件规定支付招标代理服务费，该费用应在领取中标通知书时付清。

37.2中标供应商如果未按规定支付招标代理服务费，招标代理机构将保留诉讼的权利。

38.监督

38.1政府有关监督部门将对招投标全过程进行监督。

39.未尽事宜

39.1按《中华人民共和国政府采购法》及其他有关法律法规的规定执行。

第三部分  项目需求（适用采购包1、采购包2）

一、项目信息：

1、采购单位：太仓市人民政府娄东街道办事处

2、项目名称：2026年-2028年娄东街道绿化养护（区域十三、区域十四、区域十五（草花））

3、项目编号：JSZC-320585-HWZX-G2026-0028

4、预算金额：1884.980900万元（采购包1：471.379300万元；采购包2：573.638700万元）

最高限价（如有）：采购包1：471.379300万元；采购包2：573.638700万元。

- 5、采购需求：

| - 采购包号 | - 区域 | - 服务内容 | - 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| - 采购包1 | - 区域十三（天津路、庙龙泾南、娄江河东、兴业路西、滨河路北） | - 区域内绿化养护，详见招标文件项目需求。 |  |
| - 采购包2 | - 区域十四（天津路、庙龙泾南、娄江河东、兴业路西、郑和路北） |  |  |

二、采购内容:

- （一）采购包1：2026年-2028年娄东街道绿化养护（区域十三）

- 1、养护路段为：区域十三（天津路、庙龙泾南、娄江河东、兴业路西、滨河路北）

- 2、养护清单：

| 序号 | 项目名称 | 计量 单位 | 工程 数量 | 养护期（年） | 综合单价最高限价（元/m2•年） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | （1） | （2） | （3） |  |
| (一) | 一级管护绿地 1、植物养护，包括乔木、灌木、行道树、球类、绿篱、竹类、水生植物、攀缘植物、地被植物、草花、草坪等的养护管理。 2、养护服务期：三年。 3、养护标准：达到《江苏省城市园林绿化养护管理规范及分级标准》(苏建园〔2015〕383 号)一级管护绿地。 |  |  |  |  |  |
| 1 | 郑和路（娄江路-十八港） | m2 | 32596.000 | 3 | 5.00 |  |
| 2 | 娄江路（天津路-郑和路北含中隔带） | m2 | 27713.000 | 3 | 5.00 |  |
| 3 | 常胜路（天津路-滨河路） | m2 | 10638.000 | 3 | 5.00 |  |
| 4 | 四通路（庙龙路-朝阳路） | m2 | 4066.000 | 3 | 5.00 |  |
| (二) | 二级管护绿地 1、植物养护，包括乔木、灌木、行道树、球类、绿篱、竹类、水生植物、攀缘植物、地被植物、草花、草坪等的养护管理。 2、养护服务期：三年。 3、养护标准：达到《江苏省城市园林绿化养护管理规范及分级标准》(苏建园〔2015〕383 号)二级管护绿地。 |  |  |  |  |  |
| 5 | 天津路路南（北中心河-娄江河） | m2 | 9908.000 | 3 | 4.20 |  |
| 6 | 弇山东路（娄江路-常州路） | m2 | 22282.000 | 3 | 4.20 |  |
| 7 | 洛阳路（娄江路-兴业路） | m2 | 8838.000 | 3 | 4.20 |  |
| 8 | 太仓大道（兴业路-四通路） | m2 | 3008.000 | 3 | 4.20 |  |
| 9 | 博雅路 | m2 | 1444.000 | 3 | 4.20 |  |
| 10 | 兴业路（庙龙泾-朝阳路） | m2 | 8484.000 | 3 | 4.20 |  |
| 11 | 博文路 | m2 | 17497.000 | 3 | 4.20 |  |
| (三) | 二级管护绿地（公园） 1、植物养护，包括乔木、灌木、行道树、球类、绿篱、竹类、水生植物、攀缘植物、地被植物、草花、草坪等的养护管理。 2、养护服务期：三年。 3、养护标准：达到《江苏省城市园林绿化养护管理规范及分级标准》(苏建园〔2015〕383 号)二级管护绿地。 |  |  |  |  |  |
| 12 | 娄江河游园（娄江路西侧，城北河-滨河新路） | m2 | 30615.000 | 3 | 5.00 |  |
| 13 | 镇洋游园（四通路东侧，郑和路-孙家宅桥） | m2 | 36846.000 | 3 | 5.00 |  |
| （四） | 三级管护绿地 1、植物养护，包括乔木、灌木、行道树、球类、绿篱、竹类、水生植物、攀缘植物、地被植物、草花、草坪等的养护管理。 2、养护服务期：三年。 3、养护标准：达到《江苏省城市园林绿化养护管理规范及分级标准》(苏建园〔2015〕383 号)三级管护绿地。 |  |  |  |  |  |
| 14 | 天津路路南（北中心河-娄江河） | m2 | 7914.000 | 3 | 3.6 |  |
| 15 | 宣公路（四通路-十八港） | m2 | 749.000 | 3 | 3.6 |  |
| 16 | 弇山东路（娄江路-常州路） | m2 | 14170.000 | 3 | 3.6 |  |
| 17 | 洛阳路（娄江路-兴业路） | m2 | 27829.000 | 3 | 3.6 |  |
| 18 | 四通路（庙龙路-朝阳路） | m2 | 15398.000 | 3 | 3.6 |  |
| 19 | 兴业路（庙龙泾-朝阳路） | m2 | 4643.000 | 3 | 3.6 |  |
| 20 | 庙龙泾南（常胜路-兴业路） | m2 | 692.000 | 3 | 3.6 |  |
| 21 | 镇洋游园（四通路东侧，郑和路-孙家宅桥） | m2 | 1595.000 | 3 | 3.6 |  |
| (五) | 三级管护绿地（林带或苗圃） 1、植物养护，包括乔木、灌木、行道树、球类、绿篱、竹类、水生植物、攀缘植物、地被植物、草花、草坪等的养护管理。 2、养护服务期：三年。 3、养护标准：达到《江苏省城市园林绿化养护管理规范及分级标准》(苏建园〔2015〕383 号)三级管护绿地。 |  |  |  |  |  |
| 22 | 天津路路南（北中心河-娄江河） | m2 | 6949.000 | 3 | 2.50 |  |
| 23 | 郑和路（娄江路-十八港） | m2 | 2680.000 | 3 | 2.50 |  |
| 24 | 四通路（庙龙路-朝阳路） | m2 | 7849.000 | 3 | 2.50 |  |
| （六） | 追播黑麦草 1、播籽前应进行低修剪，留茬高度应低于 3cm。 2、根据气候条件，播种量为15-25g/m2，种子纯度 98%以上，播种均匀。 3、播种后必须均匀喷水保持土壤湿润，出苗后正常养护，养护费用已含在所属地块养护费中 4、每年10月追播一次 |  |  |  |  |  |
| 25 | 天津路路南（北中心河-娄江河） | m2 | 7500.000 | 3 | 2.10 |  |
| 26 | 弇山东路（娄江路-常州路） | m2 | 1023.000 | 3 | 2.10 |  |
| 27 | 洛阳路（娄江路-兴业路） | m2 | 3660.000 | 3 | 2.10 |  |
| 28 | 郑和路（娄江路-十八港） | m2 | 1875.000 | 3 | 2.10 |  |
| 29 | 常胜路（天津路-滨河路） | m2 | 2500.000 | 3 | 2.10 |  |
| 30 | 兴业路（庙龙泾-朝阳路） | m2 | 3600.000 | 3 | 2.10 |  |
| 31 | 娄江河游园（娄江路西侧，城北河-滨河新路） | m2 | 20000.000 | 3 | 2.10 |  |
| 32 | 镇洋游园（四通路东侧，郑和路-孙家宅桥） | m2 | 6000.000 | 3 | 2.10 |  |
| (七) | 白地、河坡 1、全年留茬高度不超过30cm。 2、养护服务期：三年。 |  |  |  |  |  |
| 33 | 洛阳路（娄江路-兴业路）白地、河坡 | m2 | 204.000 | 3 | 1.80 |  |
| （八） | 包括不限于影响电力线路安全运行、对居民生活有影响和干扰的（非日常养护工作范围内）等高密树枝修剪专项费 | 项 | 1 | / | 50000 | 为不可竞争费用。 |
| （九） | 公众责任保险 | 项 | 1 | / | 15000 | 提供保险发票结算，超过15000元按15000元结算。为不可竞争费用。 |
| （十） | 预留金 | 项 | 1 | / | 400000 | 为不可竞争费用。 |

注：

1、本项目采用统一优惠率报价方式，投标人所报优惠率不得小于0，保留小数点后两位，否则视为无效投标。最终标的物单价根据中标优惠率同比例优惠，优惠后的中标单价在合同履约期间不做任何调整。养护数量按采购人确认的实际数量为准。

2、不可竞争费用在投标报价时不得修改，否则视为无效投标。公众责任保险凭发票报销费用（超过预算价按预算价结算）。高密树枝修剪专项费及预留金结算时按结算审定价为准，审定标准参照中标优惠率。

- （二）采购包2：2026年-2028年娄东街道绿化养护（区域十四）

- 1、养护路段为：天津路、庙龙泾南、娄江河东、兴业路西、郑和路北

- 2、养护清单：

| 序号 | 项目名称 | 计量 单位 | 工程 数量 | 养护期（年） | 综合单价最高限价（元/m2•年） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | （1） | （2） | （3） |  |
| (一) | 一级管护绿地 1、植物养护，包括乔木、灌木、行道树、球类、绿篱、竹类、水生植物、攀缘植物、地被植物、草花、草坪等的养护管理。 2、养护服务期：三年。 3、养护标准：达到《江苏省城市园林绿化养护管理规范及分级标准》(苏建园〔2015〕383 号)一级管护绿地。 |  |  |  |  |  |
| 1 | 郑和路（娄江路-十八港） | m2 | 24111.000 | 3 | 5.00 |  |
| 2 | 上海路（娄江路-十八港） | m2 | 43948.000 | 3 | 5.00 |  |
| 3 | 朝阳路（娄江路-十八港） | m2 | 11808.000 | 3 | 5.00 |  |
| 4 | 娄江路（天津路-滨河新路） | m2 | 28781.000 | 3 | 5.00 |  |
| 5 | 常胜路（天津路-滨河路） | m2 | 31426.000 | 3 | 5.00 |  |
| 6 | 四通路（庙龙路-朝阳路） | m2 | 61699.000 | 3 | 5.00 |  |
| 7 | 兴业路（庙龙泾-朝阳路） | m2 | 17550.000 | 3 | 5.00 |  |
| (二) | 二级管护绿地 1、植物养护，包括乔木、灌木、行道树、球类、绿篱、竹类、水生植物、攀缘植物、地被植物、草花、草坪等的养护管理。 2、养护服务期：三年。 3、养护标准：达到《江苏省城市园林绿化养护管理规范及分级标准》(苏建园〔2015〕383 号)二级管护绿地。 |  |  |  |  |  |
| 8 | 朝阳路（娄江路-十八港） | m2 | 11087.000 | 3 | 4.20 |  |
| 9 | 滨河路（娄江路-菽园） | m2 | 3458.000 | 3 | 4.20 |  |
| 10 | 兴业路（庙龙泾-朝阳路） | m2 | 4974.000 | 3 | 4.20 |  |
| 11 | 崇德巷 | m2 | 958.000 | 3 | 4.20 |  |
| (三) | 二级管护绿地（公园） 1、植物养护，包括乔木、灌木、行道树、球类、绿篱、竹类、水生植物、攀缘植物、地被植物、草花、草坪等的养护管理。 2、养护服务期：三年。 3、养护标准：达到《江苏省城市园林绿化养护管理规范及分级标准》(苏建园〔2015〕383 号)二级管护绿地。 |  |  |  |  |  |
| 12 | 娄江河游园（娄江路西侧，城北河-滨河新路） | m2 | 57349.000 | 3 | 5.00 |  |
| （四） | 三级管护绿地 1、植物养护，包括乔木、灌木、行道树、球类、绿篱、竹类、水生植物、攀缘植物、地被植物、草花、草坪等的养护管理。 2、养护服务期：三年。 3、养护标准：达到《江苏省城市园林绿化养护管理规范及分级标准》(苏建园〔2015〕383 号)三级管护绿地。 |  |  |  |  |  |
| 13 | 郑和路（娄江路-十八港） | m2 | 118.000 | 3 | 3.6 |  |
| (五) | 水面保洁 1、水面日常保洁，及时清除水面垃圾，每日至少清理 1 次。 2、养护服务期：三年。 |  |  |  |  |  |
| 14 | 四通路（庙龙路-朝阳路） | m2 | 2637.000 | 3 | 1.30 |  |
| （六） | 追播黑麦草 1、播籽前应进行低修剪，留茬高度应低于 3cm。 2、根据气候条件，播种量为15-25g/m2，种子纯度 98%以上，播种均匀。 3、播种后必须均匀喷水保持土壤湿润，出苗后正常养护，养护费用已含在所属地块养护费中 4、每年10月追播一次 |  |  |  |  |  |
| 15 | 郑和路（娄江路-十八港） | m2 | 1875.000 | 3 | 2.10 |  |
| 16 | 上海路（娄江路-十八港） | m2 | 11875.000 | 3 | 2.10 |  |
| 17 | 朝阳路（娄江路-十八港） | m2 | 7500.000 | 3 | 2.10 |  |
| 18 | 常胜路（天津路-滨河路） | m2 | 8000.000 | 3 | 2.10 |  |
| 19 | 四通路（庙龙路-朝阳路） | m2 | 57000.000 | 3 | 2.10 |  |
| 20 | 兴业路（庙龙泾-朝阳路） | m2 | 3600.000 | 3 | 2.10 |  |
| 21 | 娄江河游园（娄江路西侧，城北河-滨河新路） | m2 | 25000.000 | 3 | 2.10 |  |
| (七) | 白地、河坡 1、全年留茬高度不超过30cm。 2、养护服务期：三年。 |  |  |  |  |  |
| 22 | 公共卫生中心（东侧）十八港西河边白地 | m2 | 5219.000 | 3 | 1.80 |  |
| （八） | 包括不限于影响电力线路安全运行、对居民生活有影响和干扰的（非日常养护工作范围内）等高密树枝修剪专项费 | 项 | 1 | / | 50000 | 为不可竞争费用。 |
| （九） | 公众责任保险 | 项 | 1 | / | 15000 | 提供保险发票结算，超过15000元按15000元结算。为不可竞争费用。 |
| （十） | 预留金 | 项 | 1 | / | 500000 | 为不可竞争费用。 |

注：

1、本项目采用统一优惠率报价方式，投标人所报优惠率不得小于0，保留小数点后两位，否则视为无效投标。最终标的物单价根据中标优惠率同比例优惠，优惠后的中标单价在合同履约期间不做任何调整。养护数量按采购人确认的实际数量为准。

2、不可竞争费用在投标报价时不得修改，否则视为无效投标。公众责任保险凭发票报销费用（超过预算价按预算价结算）。高密树枝修剪专项费及预留金结算时按结算审定价为准，审定标准参照中标优惠率。

（三）人员、车辆、设备配置基本要求

1、人员配置基本要求

（1）投标人须组建专门的项目组，采购包1配备人员不少于21人；采购包2配备人员不少于26人；其中主要成员包含项目负责人1人、植保巡视员不少于1人、修剪技术员不少于1人、安全员不少于1人。

（2）项目负责人须具有园林绿化专业毕业证书且获得园林绿化相关专业初级职称3年以上；植保巡视员、修剪技术员、安全员须具有园林、绿化类相关职业资格技能证书。前述园林绿化专业是指：与园林绿化工程规划、设计、施工及养护管理相关的专业，包括园林（含园林规划设计、园林植物、风景园林、园林绿化等）、园艺、城市规划、景观、植物（含植保、森保等）、风景旅游、环境艺术等专业。

（3）项目负责人及其项目组人员在服务期内应常驻于太仓市娄东街道，并接受采购人日常考勤，考勤设备由投标人自行配备，需适用于太仓市娄东街道办绿化养护考核平台。自合同履约开始不得更换项目负责人（招标人提出除外），合同期内如需更换项目组主要成员，须提出书面申请并经招标人审核通过后更换，每更换一人次扣除违约金10000元，每类人员累计更换都不得超过2次；未提出书面申请，但事实已更换的，一经查实扣除违约金20000元，并按要求完备更换手续。项目组成员须按时参加招标人召集的会议，否则承担2000元/人.次的违约金。

（4）投标人必须依法用工。

（5）中标单位须为投入本项目人员购买 “意外伤害险”，险种不低于以下要求：

a、意外身故、残疾赔偿金不低于：50万元/人

b、意外伤害医疗赔偿金不低于：2.5万元/人

c、意外住院补贴赔偿金不低于：60元/天/人，最高180天

2、车辆设备配置基本要求：

清运卡车（≥1辆），核定载质量≥1.6T；

洒水车（≥1辆），核定载质量≥4T；

手推式草坪修剪机（≥5台）；

绿篱机（≥5台）；

割灌机（打边）（≥5台）；

高压打药机（≥2台）；射程12米及以上

普通打药机（≥5台）

树叶吹风机（≥3台）

（四）绿地养护质量标准要求：合格。具体养护管理要求、进退场交接要求等详见招标文件第六部分合同主要条款。

（五）其他要求：

1、中标人应每日上传养护日志并于每月25日将当月的养护总结及下月度养护计划报送采购人，并由采购人建立完整的养护技术档案。

2、为确保养护质量，中标人养护的绿地要落实不少于2人的专人巡查，养护人员动态养护管理，全天候作业。发现重大问题时（如未经审批的毁绿、占绿行为、交通事故等造成的树木倾倒、设施损坏等）应及时制止，向采购人汇报并采取临时性应急措施。

3、中标人在养护期间，必须采取周密的安全措施。若因中标人操作、养护不当（如蛀干虫害未及时防治，引起枝条砸落）或设施防护不到位等造成人身及其它财产损失的，由中标人承担一切责任。

4、因不可抗拒因素（如树木突然倒塌、碰线、碰屋、非养护原因造成的树枝伤人、伤物），中标人在接到相关通知后，应迅速组织力量，1小时内到达现场及时处理。

5、中标人若不能及时或不能按标准完成承包范围内的养护工作，采购人有权安排第三方进行养护，所发生的费用，从中标人的月度养护费中扣除。

6、中标人养护期间，如未按协议进行养护或未经采购人批准，进行项目分包、转包，采购人有权单方面终止协议，所有损失由中标人承担。

7、服务期内，中标人应具有相应的补苗能力，苗种类型、规格应与死亡苗种一致。

8、中标后，中标人入库养护作业人员须按养护考核标准配备购买轨迹定位电子卡。中标人入库养护项目负责人、植保巡视员须按养护考核标准配备轨迹定位电子设备，电子设备产生的数据需按照指定格式推送至太仓市高新区绿化养护管理平台；养护项目负责人、植保巡视员需下载绿化养护手机APP完成每日签到工作及整改巡查工作。

9、投标人须具备年培育储备盆径12cm以上不少于1000盆的盆栽苗木基地。

10、养护过程中作业垃圾包含但不限于草渣、枯枝、落叶应回收至正规指定地点，严禁乱倾倒。

11、投标人在投标文件中均须按要求提供以下相关内容的证明材料（扫描件）并加盖公章，未按要求提供视为无效投标：

（1）提供项目负责人园林绿化专业毕业证书、园林绿化相关专业初级职称证书（3年以上）；提供植保巡视员、修剪技术员、安全员的园林绿化类相关职业资格技能证书。提供项目负责人、植保巡视员、修剪技术员、安全员的劳动合同及开标前投标人为其缴纳的最近一期（至少三个月）社保缴费证明材料。

（2）提供项目负责人及其项目组人员在服务期内常驻于太仓市娄东街道的承诺函（格式自拟）。

（3）提供上述配置要求的车辆证明材料：A、如为自有，必须提供车辆行驶证、机动车登记证书、交强险保单、车辆清晰的正面及侧面照片；如为租赁（租期须包含本项目服务期限），必须提供租赁合同、租赁期内任意一期租赁发票、车辆所有人的车辆行驶证、机动车登记证书、交强险保单、车辆清晰的正面及侧面照片。

（4）提供上述配置要求的设备证明材料：A、如为自有，必须提供设备购置发票、设备清晰的正面照片；如为租赁（租期须包含本项目服务期限），必须提供设备租赁合同、租赁期内任意一期租赁发票、设备清晰的正面照片。高压打药机与普通打药机如发票不能区别，则需附该高压打药机带型号的参数说明书扫描件。

三、综合说明

1、投标人所提供的服务能够至少达到以上要求，同时明确详细的绿化养护工作方案、组织管理制度。

（1）绿化养护工作方案：内容至少包括：①绿地保洁作业方案②景观维护作业方案③杂草清除作业方案④土肥水作业方案⑤绿化修剪作业方案（包括但不限于日常养护、解决树木与电线、建筑物、交通设施矛盾）⑥病虫害防治作业方案⑦台风、连续高温、雨雪冰冻等恶劣天气及与本项目有关的其他应急抢险作业方案⑧追播黑麦草作业方案。

（2）组织管理制度：内容至少包括：①养护月计划②养护作业日志③养护巡查记录④现场安全管理⑤应急响应⑥专业车辆设备的使用及维护管理⑦进退场交接。

（3）以上方案需根据本项目采购需求及实际情况，提供针对性强、科学合理、重点突出、可行性高的方案内容。

2、投标人必须承诺响应招标文件中提出的全部服务要求；如果其中某些条款不响应时，应在《服务要求偏离表》中逐条列出，未列出的视同响应。

3、报价要求：本项目采用统一优惠率报价方式，投标人所报优惠率不得小于0，保留小数点后两位，否则视为无效投标。投标人应充分考虑绿地绿化养护承包期间劳务、相应的人身安全保险、赔偿、突发事件抢险等所需的全部费用的市场风险系数。投标报价包括完成该项工作所需的人工费（包括人员工资、保险等）、养护费、高密树枝修剪专项费、公众责任保险费、养护工具和车辆等相关机械设备使用费、耗材、劳保、预留金、各种税费以及投标人企业利润和政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用以及投标人认为应纳入的其它一切费用。投标报价为最终报价，除非因特殊原因并经买卖双方协商同意，投标人不得再要求追加任何费用。同时，除非合同条款中另有规定，否则，投标人所报价格在合同实施期间不因市场变化因素而变动。

4、本项目的安全生产费用应按国家相关规定提取，并考虑在各区域投标报价中。

5、养护交接时间：中标人根据招标文件要求，向采购人提出进场申请，由采购人进行审核，审核通过后，由采购人根据绿化移交进度，通知进场时间，并按实际养护期结算费用。

6、在首次付款前，中标人应提供其为投入本项目服务人员购买的意外伤害险保单和审核通过的养护进场申请材料等。

7、因规划调整和上级要求，若中标人负责养护的绿地面积或等级出现变化时，以中标单价据实进行调整。中标人不得就出现变化造成的结算费用减少提出赔偿。

8、若采购人的养护考核制度有更新和修改，参照新的制度执行。

四、结付周期：每月考核分与当月养护管理费用直接挂钩。每月考核分以100分为基准，某养护等级地块当月被扣1分，该养护等级当月实际所得养护金额为基本养护费（地块面积*等级月养护单价）的99%，某地块当月被扣2分，该等级当月实际所得养护金额为基本养护费的98%，以此类推。公众责任保险凭发票报销费用（超过预算价按预算价结算），高密树枝修剪专项费及预留金(绿地施工破坏恢复及其他）费用审计结束后支付，支付金额以审定金额为准，审定标准参照中标优惠率。

五、验收考核

1、实施主体：采购人成立验收小组，负责采购项目履约验收具体工作。组成验收小组应符合以下要求：

（1）验收小组一般由采购人指定的本单位 3 名（含）以上单数工作人员组成，并确定一名负责人。参与本项目评审的采购人代表不能作为负责人，分期（分段）验收的负责人原则上应当保持一致，负责人不得无故更换。

（2）根据采购项目特点和实际需要，可以邀请相关领域专业技术人员等作为验收小组成员参与验收。前期参与本采购项目相关采购活动的采购代理机构工作人员、评审专家以及与供应商有利害关系的人员，不得作为验收小组成员参与履约验收。

（3）财政部门政府采购监管人员不得作为验收小组成员参与履约验收。

（4）技术复杂或专业性强的政府采购项目，可以邀请有资质的第三方专业机构参加验收并出具专业意见。

（5）对于采购人和使用人分离的采购项目，采购人或其委托的采购代理机构应当邀请实际使用人参与验收。

（6）政府向社会公众提供的公共服务项目，验收时应当邀请服务对象进行公共服务项目满意度评价，评价结果作为履约验收的参考依据。

2、时间：每月对中标人进行检查考核打分，每月考核分与当月养护管理费用直接挂钩。

3、方式：分期（分段）验收。

4、内容：采购人按《太仓市娄东街道绿化养护管理细则》每月对中标人进行检查考核打分，并在《太仓市娄东街道园林绿化养护管理系统》进行公布。累计三次不满90分，或两次不满85分，或一次不满80分者，采购人有权取消中标人对该项目的承包权，并另行发包。同时取消其下一轮养护投标资格。

5、标准：履约验收过程中的政府采购合同履行、违约责任和争议解决等事项，按照《中华人民共和国民法典》等法律法规和政府采购合同约定执行。考核标准详见合同附件《太仓市娄东街道绿化养护管理细则》。

六、凡涉及采购文件的补充说明和修改，均以苏州政府采购网发布的通知为准。

第三部分  项目需求（适用采购包3）

一、项目信息：

1、采购单位：太仓市人民政府娄东街道办事处

2、项目名称：2026年-2028年娄东街道绿化养护（区域十三、区域十四、区域十五（草花））

3、项目编号：JSZC-320585-HWZX-G2026-0028

4、预算金额：1884.980900万元（采购包3：839.962900万元）

最高限价（如有）：采购包3：839.962900万元。

- 5、采购需求：

| - 采购包号 | - 区域 | - 服务内容 | - 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| - 采购包3 | - 区域十五 | - 2026年-2028年娄东街道绿化养护（草花），草花种植、 花境更新维护、节点景观（包括景观小品）打造、草花、花境日常养护等。 | - 区域十五指娄东街道全区域 |

二、采购内容:

- （一）采购包3：2026年-2028年娄东街道绿化养护（区域十五（草花））

- 1、养护路段为：娄东街道全区域

- 2、养护清单：

| 序号 | 项目名称 | 计量 单位 | 工程 数量 | 合同期（年） | 综合单价最高限价（元/m2•年） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | （1） | （2） | （3） |  |
| (一) | 四季草花 1、草花换茬次数每年4次，≧49株/平方米。 2、新换草花的开花率需达到30%以上，草花盛花期的开花率应在85%以上。 3、含养护费用。 |  |  |  |  |  |
| 1 | 常胜北路（苏州路-广州路） | m2 | 619.1 | 3 | 300.00 | 常胜路与广州路口、北京路口、南京路口，常胜路苏州路北侧中隔带 |
| 2 | 区域内岛头 | m2 | 188.31 | 3 | 300.00 |  |
| 3 | 东仓路月季花下（天津路-苏州路） | m2 | 109.2 | 3 | 300.00 |  |
| 4 | 东仓大桥 | m2 | 42.4 | 3 | 300.00 | 东仓大桥南头西侧和东侧 |
| 5 | 东亭路洛阳路口、弇山路口、天津路口 | m2 | 167.93 | 3 | 300.00 |  |
| 6 | 东亭路北京路口隔离带 | m2 | 37.54 | 3 | 300.00 |  |
| 7 | 东亭路青岛路口 | m2 | 10 | 3 | 300.00 |  |
| 8 | 开发区楼下 | m2 | 288.87 | 3 | 300.00 |  |
| 9 | 人民路南京路口 | m2 | 105.84 | 3 | 300.00 |  |
| 10 | 人民路苏州路东南角 | m2 | 81 | 3 | 300.00 |  |
| 11 | 人民路苏州路口北侧、南侧中隔带 | m2 | 56.7 | 3 | 300.00 |  |
| 12 | 上海路半泾路口（西北角） | m2 | 108 | 3 | 300.00 |  |
| 13 | 上海路树围（市政府南侧） | m2 | 292.5 | 3 | 300.00 |  |
| 14 | 上海路-兴业南路东南角 | m2 | 106 | 3 | 300.00 |  |
| 15 | 半泾路实验小学校门口 | m2 | 18 | 3 | 300.00 |  |
| 16 | 四通路上海路口、上海路口隔离带隔离带 | m2 | 190 | 3 | 300.00 |  |
| 17 | 四通路-上海路交叉口东南角花境内 | m2 | 20 | 3 | 300.00 |  |
| 18 | 四通路-朝阳路交叉口东北角花境内 | m2 | 25 | 3 | 300.00 |  |
| 19 | 四通路西侧朝阳路北100米花境内 | m2 | 35 | 3 | 300.00 |  |
| 20 | 苏州路太平路东南角 | m2 | 96 | 3 | 300.00 |  |
| 21 | 苏州路太平路东北角 | m2 | 118 | 3 | 300.00 |  |
| 22 | 苏州路东仓路西南角 | m2 | 130 | 3 | 300.00 |  |
| 23 | 苏州路东仓路西北角 | m2 | 84 | 3 | 300.00 |  |
| 24 | 苏州路东仓路东南角 | m2 | 165 | 3 | 300.00 |  |
| 25 | 苏州路东仓路东北角 | m2 | 176 | 3 | 300.00 |  |
| 26 | 苏州路东亭路东南角 | m2 | 316 | 3 | 300.00 |  |
| 27 | 苏州路太平路南侧分隔带 | m2 | 35.4 | 3 | 300.00 |  |
| 28 | 苏州路太平路口东侧 | m2 | 53.8 | 3 | 300.00 |  |
| 29 | 苏州路东仓路口、东亭路口、娄江路口、常胜路口隔离带 | m2 | 293.9 | 3 | 300.00 |  |
| 30 | 苏州路月季花下（常胜路-四通路） | m2 | 105.6 | 3 | 300.00 |  |
| 31 | 宁波路（莱茵酒店）（半径路-东亭路） | m2 | 423.9 | 3 | 300.00 |  |
| 32 | 太平路侧分带（苏州路-天津路） | m2 | 35.4 | 3 | 300.00 |  |
| 33 | 东园花境内 | m2 | 196.2 | 3 | 300.00 |  |
| 34 | 太平路侧分带（朝阳路-滨河路） | m2 | 63 | 3 | 300.00 |  |
| 35 | 兴业路郑和路交叉路口 | m2 | 46.8 | 3 | 300.00 |  |
| 36 | 发达路宁波路交叉口中隔带 | m2 | 48 | 3 | 300.00 |  |
| 37 | 兰德口袋公园（郑和路-县府街） | m2 | 310 | 3 | 300.00 |  |
| 38 | 河畔公园（朝阳路）（东仓路-扬州路） | m2 | 89 | 3 | 300.00 |  |
| 39 | 郑和路-太仓大道口袋公园内(四通路） | m2 | 226.1 | 3 | 300.00 |  |
| 40 | 弇山路口袋公园-兴业路博雅路西南角 | m2 | 25 | 3 | 300.00 |  |
| 41 | 弇山路口袋公园-郑和路博文路口西侧 | m2 | 50 | 3 | 300.00 |  |
| (二) | 四季草花（花箱） 1、草花换茬次数每年4次，≧49株/平方米。 2、新换草花的开花率需达到30%以上，草花盛花期的开花率应在85%以上。 3、含养护费用。 |  |  |  |  |  |
| 42 | 东仓大桥花箱 | m2 | 54 | 3 | 300.00 |  |
| 43 | 上海路花箱（东亭路-四通路） | m2 | 70 | 3 | 300.00 |  |
| 44 | 县府街花箱（太平路-东仓路） | m2 | 19 | 3 | 300.00 |  |
| 45 | 向阳路花箱（太平路-东仓路） | m2 | 12 | 3 | 300.00 |  |
| 46 | 东仓路花箱（富阳路-郑和路） | m2 | 130 | 3 | 300.00 |  |
| 47 | 朝阳路（高速路收费站） | m2 | 69.84 | 3 | 300.00 |  |
| 48 | 郑和路娄江路口 | m2 | 16.3 | 3 | 300.00 |  |
| 49 | 四通路人民医院急诊科外花箱 | m2 | 7.8 | 3 | 300.00 |  |
| 50 | 世纪苑西门口白色花箱 | m2 | 2.8 | 3 | 300.00 |  |
| 51 | 东仓路五洋广场前白色花箱 | m2 | 2.24 | 3 | 300.00 |  |
| 52 | 万达广场前花箱 | m2 | 9.6 | 3 | 300.00 | 娄东街道各路口 |
| 53 | 太平路（南京路-北京路）东侧花箱 | m2 | 6 | 3 | 300.00 |  |
| 54 | 华盛社区门口花箱 | m2 | 1.5 | 3 | 300.00 |  |
| 55 | 世纪苑西门花箱 | m2 | 3.92 | 3 | 300.00 |  |
| 56 | 滨河路锦州路口花箱 | m2 | 4.9 | 3 | 300.00 |  |
| 57 | 滨河路柳州路口花箱 | m2 | 7.35 | 3 | 300.00 |  |
| 58 | 南苑幼儿园门口花箱 | m2 | 1.2 | 3 | 300.00 |  |
| 59 | 太平路朝阳路口花箱 | m2 | 3.47 | 3 | 300.00 |  |
| 60 | 朝阳路东仓路口 | m2 | 2.9 | 3 | 300.00 |  |
| 61 | 太平路郑和路东北角 | m2 | 7.2 | 3 | 300.00 |  |
| 62 | 上海路宁波银行 | m2 | 9.7 | 3 | 300.00 |  |
| 63 | 四通路（美固龙-339） | m2 | 38.2 | 3 | 300.00 |  |
| 64 | 花北社区南广场 | m2 | 13.5 | 3 | 300.00 |  |
| 65 | 毛太路广州路小公园 | m2 | 5.3 | 3 | 300.00 |  |
| 66 | 镇洋小学周边 | m2 | 8.3 | 3 | 300.00 |  |
| 67 | 镇洋小学西南角郑和路口 | m2 | 7.2 | 3 | 300.00 |  |
| 68 | 森茂汽车城南侧 | m2 | 8.8 | 3 | 300.00 |  |
| 69 | 汽车站如家酒店旁 | m2 | 7.2 | 3 | 300.00 |  |
| 70 | 长途汽车站东北角 | m2 | 2 | 3 | 300.00 |  |
| 71 | 长途汽车站西北角 | m2 | 2 | 3 | 300.00 |  |
| 72 | 长途汽车站北门 | m2 | 1.6 | 3 | 300.00 |  |
| 73 | 娄东街道郑和路办公点门口 | m2 | 2.52 | 3 | 300.00 |  |
| 74 | 青年公寓门口 | m2 | 4.35 | 3 | 300.00 |  |
| 75 | 太平北路（南京路-北京路） | m2 | 5.76 | 3 | 300.00 |  |
| 76 | 香花公寓门口 | m2 | 2 | 3 | 300.00 |  |
| 77 | 东仓路友谊医院门口 | m2 | 2 | 3 | 300.00 |  |
| 78 | 上海路东亭路 | m2 | 82 | 3 | 300.00 | 东南角、东北角 |
| (三) | 花境 1、按照原设计意图、景观需要和生长状况，及时对生长过密、过高植物进行疏除或修剪，对影响景观的干枯枝叶进行清除。 2、养护服务期：三年。 3、养护标准：达到《江苏省城市园林绿化养护管理规范及分级标准》(苏建园〔2015〕383 号)一级管护绿地。 |  |  |  |  |  |
| 79 | 太平路东园（名人馆）花境 | m2 | 228.500 | 3 | 8.50 |  |
| 80 | 东仓大桥花境 | m2 | 242.240 | 3 | 8.50 |  |
| 81 | 上海路花境 | m2 | 104.220 | 3 | 8.50 |  |
| 82 | 东仓路花境 | m2 | 205.980 | 3 | 8.50 |  |
| 83 | 东亭路花境 | m2 | 362.120 | 3 | 8.50 |  |
| 84 | 朝阳路娄江路西南角花境 | m2 | 20.000 | 3 | 8.50 |  |
| 85 | 苏州路中隔带花境 | m2 | 584.400 | 3 | 8.50 |  |
| 86 | 华盛社区门口花境 | m2 | 50.000 | 3 | 8.50 |  |
| 87 | 苏州路（太平路-常胜路）南侧公交站台花境 | m2 | 239.000 | 3 | 8.50 |  |
| 88 | 苏州路（太平路-常胜路）北侧公交站台花境 | m2 | 321.000 | 3 | 8.50 |  |
| （四） | 爬藤月季 1、按照原设计意图、景观需要和生长状况，及时对生长过密、过高植物进行疏除或修剪，对影响景观的干枯枝叶进行清除。 2、养护服务期：三年。 3、养护标准：达到《江苏省城市园林绿化养护管理规范及分级标准》(苏建园〔2015〕383 号)一级管护绿地。 |  |  |  |  |  |
| 89 | 上海路爬藤月季 | m | 96.000 | 3 | 25.00 |  |
| 90 | 东仓路（S339南）爬藤月季 | m | 3.000 | 3 | 25.00 |  |
| 91 | 森茂汽车城一期周边 | m | 830.000 | 3 | 25.00 |  |
| 92 | 盐铁塘路（华盛八园围墙） | m | 285.000 | 3 | 25.00 |  |
| 93 | S339中隔带（常胜路-四通路） | m | 378.000 | 3 | 25.00 |  |
| （五） | 色块月季 1、按照原设计意图、景观需要和生长状况，及时对生长过密、过高植物进行疏除或修剪，对影响景观的干枯枝叶进行清除。 2、养护服务期：三年。 3、养护标准：达到《江苏省城市园林绿化养护管理规范及分级标准》(苏建园〔2015〕383 号)一级管护绿地。 |  |  |  |  |  |
| 94 | 东仓大桥月季色块 | m2 | 1063.000 | 3 | 8.50 |  |
| 95 | 上海路月季色块 | m2 | 124.160 | 3 | 8.50 |  |
| 96 | 毛太路西青岛路南 | m2 | 70.000 | 3 | 8.50 |  |
| （六） | 树桩月季 1、按照原设计意图、景观需要和生长状况，及时对生长过密、过高植物进行疏除或修剪，对影响景观的干枯枝叶进行清除。 2、养护服务期：三年。 3、养护标准：达到《江苏省城市园林绿化养护管理规范及分级标准》(苏建园〔2015〕383 号)一级管护绿地。 |  |  |  |  |  |
| 97 | 上海路（四通路-太平路）树桩月季 | 棵 | 150.000 | 3 | 30.00 |  |
| 98 | 东仓路（上海路-惠阳路）树桩月季 | 棵 | 62.000 | 3 | 30.00 |  |
| 99 | 东仓路（S339南）树桩月季 | 棵 | 3.000 | 3 | 30.00 |  |
| 100 | 四通路 （上海路-郑和路） | 棵 | 34.000 | 3 | 30.00 |  |
| （七） | 花境（更换补植） | 项 | 1 | / | 2000000 | 为不可竞争费用。 |
| （八） | 公众责任保险 | 项 | 1 | / | 15000 | 提供保险发票结算，超过15000元按15000元结算。为不可竞争费用。 |
| （九） | 预留金 | 项 | 1 | / | 550000 | 为不可竞争费用。 |

注：

1、本项目采用统一优惠率报价方式，投标人所报优惠率不得小于0，保留小数点后两位，否则视为无效投标。最终标的物单价根据中标优惠率同比例优惠，优惠后的中标单价在合同履约期间不做任何调整。养护数量按采购人确认的实际数量为准。

2、公众责任保险凭发票报销费用（超过预算价按预算价结算），花境（更换补植）及预留金结算时按结算审定价为准，审定标准参照合同优惠率。

三、服务要求

（一）人员、车辆、设备配置基本要求

1、人员配置基本要求

（1）各采购包投标人须组建专门的项目组，采购包3需配备人员不少于8人；其中主要成员包含项目负责人1人、植保巡视员不少于1人、花境师不少于1人、安全员不少于1人。

（2）项目负责人须具有园林绿化专业毕业证书且获得园林绿化相关专业初级职称3年以上；植保巡视员、安全员须具有园林、绿化类相关职业资格技能证书。花境师须具有花境师职业资格技能证书。前述园林绿化专业是指：与园林绿化工程规划、设计、施工及养护管理相关的专业，包括园林（含园林规划设计、园林植物、风景园林、园林绿化等）、园艺、城市规划、景观、植物（含植保、森保等）、风景旅游、环境艺术等专业。

（3）项目负责人及其项目组人员在服务期内应常驻于太仓市娄东街道，并接受采购人日常考勤，考勤设备由投标人自行配备，需适用于太仓市娄东街道办绿化养护考核平台。自合同履约开始不得更换项目负责人（招标人提出除外），合同期内如需更换项目组主要成员，须提出书面申请并经招标人审核通过后更换，每更换一人次扣除违约金10000元，每类人员累计更换都不得超过2次；未提出书面申请，但事实已更换的，一经查实扣除违约金20000元，并按要求完备更换手续。项目组成员须按时参加招标人召集的会议，否则承担2000元/人.次的违约金。

（4）投标人必须依法用工。

（5）中标单位须为投入本项目人员购买 “意外伤害险”，险种不低于以下要求：

a、意外身故、残疾赔偿金不低于：50万元/人

b、意外伤害医疗赔偿金不低于：2.5万元/人

c、意外住院补贴赔偿金不低于：60元/天/人，最高180天。

2、车辆设备配置要求：

清运卡车（≥1辆），核定载质量≥1.6T；

洒水车（≥1辆），核定载质量≥4T；

绿篱机（≥5台）；

割灌机（打边）（≥5台）；

高压打药机（≥3台），射程12米及以上；

普通打药机（≥5台）；

树叶吹风机（≥3台）；

（二）绿地养护质量标准要求：合格。具体养护管理要求、进退场交接要求等详见招标文件第六部分合同主要条款。

（三）其他要求：

1.中标人应每日上传养护日志并于每月25日将当月的养护总结及下月度养护计划报送采购人，并由采购人建立完整的养护技术档案。

2.为确保养护质量，中标人养护的绿地要落实不少于2人的专人巡查，养护人员动态养护管理，全天候作业。发现重大问题时（如未经审批的毁绿、占绿行为、交通事故等造成的树木倾倒、设施损坏等）应及时制止，向采购人汇报并采取临时性应急措施。

3.中标单位在养护期间，必须采取周密的安全措施。若因中标单位操作、养护不当（如蛀干虫害未及时防治，引起枝条砸落）或设施防护不到位等造成人身及其它财产损失的，由中标单位承担一切责任。

4.因不可抗拒因素（如树木突然倒塌、碰线、碰屋、非养护原因造成的树枝伤人、伤物），中标单位在接到相关通知后，应迅速组织力量，1小时内到达现场及时处理。

5.绿地养护中标单位若不能及时或不能按标准完成承包范围内的养护工作，采购人有权安排第三方进行养护，所发生的费用，从中标单位的月度养护费中扣除。

6.中标单位养护期间，如未按协议进行养护或未经采购人批准，进行项目分包、转包，采购人有权单方面终止协议，所有损失由中标单位承担。

7、服务期内，中标单位应具有相应的补苗能力，苗种类型、规格应与死亡苗种一致。

8、中标后，中标单位入库养护作业人员（不少于2人）须按养护考核标准配备轨迹定位电子卡。中标人入库养护项目负责人、植保巡视员须按养护考核标准配备轨迹定位电子设备，电子设备产生的数据需按照指定格式推送至太仓市高新区绿化养护管理平台；养护项目负责人、植保巡视员需下载绿化养护手机APP完成每日签到工作及整改巡查工作。

9、中标单位每季度更换草花前一个月向甲方提供合理的草花更换方案（草花方案须具备合理性、本土化、长效性）。

10、养护过程中作业垃圾包含但不限于草渣、枯枝、落叶应回收至正规指定地点，严禁乱倾倒。

11、投标人在投标文件中均须按要求提供以下相关内容的证明材料（扫描件）并加盖公章，未按要求提供视为无效投标：

（1）提供项目负责人园林绿化专业毕业证书、园林绿化相关专业初级职称证书（3年以上）；提供植保巡视员、安全员的园林绿化类相关职业资格技能证书。提供花境师的花境师职业资格技能证书。提供项目负责人、植保巡视员、花境师、安全员的劳动合同及开标前投标人为其缴纳的最近一期（至少三个月）社保缴费证明材料。

（2）提供项目负责人及其项目组人员在服务期内常驻于太仓市娄东街道的承诺函（格式自拟）。

（3）提供上述配置要求的车辆证明材料：A、如为自有，必须提供车辆行驶证、机动车登记证书、交强险保单、车辆清晰的正面及侧面照片；如为租赁（租期须包含本项目服务期限），必须提供租赁合同、租赁期内任意一期租赁发票、车辆所有人的车辆行驶证、机动车登记证书、交强险保单、车辆清晰的正面及侧面照片。

（4）提供上述配置要求的设备证明材料：A、如为自有，必须提供设备购置发票、设备清晰的正面照片；如为租赁（租期须包含本项目服务期限），必须提供设备租赁合同、租赁期内任意一期租赁发票、设备清晰的正面照片。高压打药机与普通打药机如发票不能区别，则需附该高压打药机带型号的参数说明书扫描件。

四、综合说明

1、投标人所提供的服务能够至少达到以上要求，同时明确详细的绿化养护工作方案、组织管理制度。

（1）绿化养护工作方案：内容至少包括：①四季草花种植养护作业方案②四季草花（含花箱）（结合本项目，突出重点地段）换茬作业方案③杂草清除作业方案④土肥水作业方案⑤花境作业方案（结合本项目特点）⑥草花、花境内病虫害防治、杂草防治作业方案⑦台风、连续高温、雨雪冰冻等恶劣天气及与本项目有关的其他应急抢险作业方案⑧月季管护作业方案（结合本项目特点）。

（2）组织管理制度：内容至少包括：①养护月计划②养护作业日志③养护巡查记录④现场安全管理⑤应急响应⑥专业车辆设备的使用及维护管理⑦进退场交接。

（3）以上方案需根据本项目采购需求及实际情况，提供针对性强、科学合理、重点突出、可行性高的方案内容。

2、投标人必须承诺响应招标文件中提出的全部服务要求；如果其中某些条款不响应时，应在《服务要求偏离表》中逐条列出，未列出的视同响应。

3、报价要求：本项目采用统一优惠率报价方式，投标人所报优惠率不得小于0，保留小数点后两位，否则视为无效投标。投标人应充分考虑绿地绿化养护承包期间劳务、相应的人身安全保险、赔偿、突发事件抢险等所需的全部费用的市场风险系数。投标报价包括完成该项工作所需的人工费（包括人员工资、保险等）、养护费、高密树枝修剪专项费、公众责任保险费、养护工具和车辆等相关机械设备使用费、耗材、劳保、预留金、各种税费以及投标人企业利润和政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用以及投标人认为应纳入的其它一切费用。投标报价为最终报价，除非因特殊原因并经买卖双方协商同意，投标人不得再要求追加任何费用。同时，除非合同条款中另有规定，否则，投标人所报价格在合同实施期间不因市场变化因素而变动。

4、本项目的安全生产费用应按国家相关规定提取，并考虑在各区域投标报价中。

5、养护交接时间：中标人根据招标文件要求，向采购人提出进场申请，由采购人进行审核，审核通过后，由采购人根据绿化移交进度，通知进场时间，并按实际养护期结算费用。

6、在首次付款前，中标人应提供其为投入本项目服务人员购买的意外伤害险保单和审核通过的养护进场申请材料等。

7、因规划调整和上级要求，若中标人负责养护的绿地面积或等级出现变化时，以中标单价据实进行调整。中标人不得就出现变化造成的结算费用减少提出赔偿。

8、若采购人的养护考核制度有更新和修改，参照新的制度执行。

四、结付周期：每月考核分与当月养护管理费用直接挂钩。每月考核分以95分为基准，某地块当月被扣1分，该地块当月实际所得养护金额为基本养护费（该地块绿地等级面积*月养护单价）的99%，某地块当月被扣2分，该地块当月实际所得养护金额为基本养护费的98%，以此类推。公众责任保险凭发票报销费用（超过预算价按预算价结算）。花境更换补植专项费、预留金(用于草花补植及其他）当期费用审计结束后支付，支付金额以审定金额为准。

五、验收考核

1、实施主体：采购人成立验收小组，负责采购项目履约验收具体工作。组成验收小组应符合以下要求：

（1）验收小组一般由采购人指定的本单位 3 名（含）以上单数工作人员组成，并确定一名负责人。参与本项目评审的采购人代表不能作为负责人，分期（分段）验收的负责人原则上应当保持一致，负责人不得无故更换。

（2）根据采购项目特点和实际需要，可以邀请相关领域专业技术人员等作为验收小组成员参与验收。前期参与本采购项目相关采购活动的采购代理机构工作人员、评审专家以及与供应商有利害关系的人员，不得作为验收小组成员参与履约验收。

（3）财政部门政府采购监管人员不得作为验收小组成员参与履约验收。

（4）技术复杂或专业性强的政府采购项目，可以邀请有资质的第三方专业机构参加验收并出具专业意见。

（5）对于采购人和使用人分离的采购项目，采购人或其委托的采购代理机构应当邀请实际使用人参与验收。

（6）政府向社会公众提供的公共服务项目，验收时应当邀请服务对象进行公共服务项目满意度评价，评价结果作为履约验收的参考依据。

2、时间：每月对中标人进行检查考核打分，每月考核分与当月养护管理费用直接挂钩。

3、方式：分期（分段）验收。

4、内容：采购人按《太仓市娄东街道绿化养护管理细则》每月对中标人进行检查考核打分，并在《太仓市娄东街道园林绿化 养护管理系统》进行公布。累计三次不满90分，或两次不满85分，或一次不满80分者，采购人有权取消中标人对该项目的承包权，并另行发包。同时取消其下一轮养护投标资格。

5、标准：履约验收过程中的政府采购合同履行、违约责任和争议解决等事项，按照《中华人民共和国民法典》等法律法规和政府采购合同约定执行。考核标准详见合同附件《太仓市娄东街道绿化养护管理细则》。

六、凡涉及采购文件的补充说明和修改，均以苏州政府采购网发布的通知为准。

第四部分  投标文件格式

说明：

对本章所有的投标书格式，投标方可根据自身情况进行补充和修改，但补充和修改不得造成与本格式内容有实质性的违背。

封面：

投   标   文   件

采购单位：太仓市人民政府娄东街道办事处

项目名称：2026年-2028年娄东街道绿化养护（区域十三、区域十四、区域十五（草花））

项目编号：JSZC-320585-HWZX-G2026-0028

采购包号：采购包（   ）

投 标 人(盖章)：

法定代表人或其委托代理人：      （签字或盖章）

日期：二〇二六年   月   日

1、关于资格文件的声明函

关于资格文件的声明函

江苏海外集团国际工程咨询有限公司：

- 1、本公司愿就由贵单位组织实施的编号为JSZC-320585-HWZX-G2026-0028   号的招标活动进行投标。本公司所提交的投标文件中所有关于投标资格的文件、证明和陈述均是真实的、准确的。若与真实情况不符，本公司愿意承担由此而产生的一切后果。

- 2、本公司已知晓招标文件要求并认真审核自身情况，在此郑重声明，本公司遵守如下条款的规定：

- （1）供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

- （2）凡为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目的采购活动。

- 本声明如有虚假或不实之处，本公司将失去合格供应商资格。

投标人与其他单位存在控股、管理关系情况表

| 与投标人存在控股、管理关系的单位名称 | 控股、管理关系情况说明 |
| --- | --- |

- 注：投标人须如实填写所有与之有控股管理关系的情况。

投标人（单位盖章）：

法定代表人或授权代理人（签字或盖章）：

日期：     年    月    日

2、投标承诺函

投标承诺函

江苏海外集团国际工程咨询有限公司 ：

我们收到贵单位2026年-2028年娄东街道绿化养护（区域十三、区域十四、区域十五（草花））招标文件（项目编号：JSZC-320585-HWZX-G2026-0028 ），经仔细阅读和研究，我们决定参加投标。

1、我们愿意按照招标文件的一切要求，提供包括完成该项目所需的全部内容，我们的投标报价包括完成该项工作所需的人工费（包括人员工资、保险等）、养护费、高密树枝修剪专项费、公众责任保险费、养护工具和车辆等相关机械设备使用费、耗材、劳保、预留金、各种税费以及投标人企业利润和政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用以及投标人认为应纳入的其它一切费用。

2、如果我们的投标文件被接受，我们将严格履行招标文件中规定的每一项要求，按期、按质、按量履行合同的义务。

3、我们已详细审查全部招标文件，包括更正公告（如果有）。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。

4、我们同意按招标文件中的规定，本投标文件的有效期限为投标截止之日起 90 天内。

5、我们愿意提供招标采购单位在招标文件中要求的所有资料。也同意向招标单位提供招标单位可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料。并保证所提供的资料全部是真实的、有效的，若有虚假，我们愿承担一切责任。

6、我们认为你们有权决定中标者，还认为你们有权接受或拒绝所有的投标者。

7、我们完全理解贵方不一定要接受最低报价的投标或收到的任何投标。

8、我们承诺该项投标在开标后的全过程中保持有效，不作任何更改和变动。我们同意中标后若不履行招标文件的内容要求和各项承诺及义务的即被视为违约，其中标资格将被取消，并接受相应的处罚。

9、如果我们中标，我们愿意按招标文件的规定支付代理服务费，逾期按中国人民银行公布的同期人民币贷款最高利率计付利息。

10、如果中标，我们同意并知晓中标通知书发出方式及发出时间，遵守招标文件和中标通知书规定，在指定时间和地点和采购人签订合同。

所有有关标书的函电，请按下列地址联系：

单位：                                    联系人：

地址：                                    邮政编码：

联系电话：                                传真：

投标人（单位盖章）：

法定代表人或授权代理人（签字或盖章）：

日期：     年    月    日

3、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录声明

参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录

声明

致：江苏海外集团国际工程咨询有限公司：

我单位         （供应商名称）         在参加政府采购活动前三年内，没有重大违法记录，特此声明。

若采购代理机构在本项目采购过程中发现我单位近三年内在政府采购活动中有重大违法记录，我单位将无条件退出本项目的招标，并承担因此引起的一切后果。

投标人（单位盖章）：

法定代表人或授权代理人（签字或盖章）：

日期：     年    月    日

4、投标单位情况表

投标单位情况表

| 法定代表人 |  | 成立日期 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业地址 |  | 注册资本 | 万元 |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |
| 职工人数 |  | 其中：有中高级以上职称的人数 |  |  |
| 资产总计 | 万元 | 净资产 | 万元 |  |
| 股东权益 | 万元 | 销售收入 | 年 万元 |  |
| 实现利润 | 年 万元 |  |  |  |
| 营业面积（含厂房面积） | 平方米 | 其中： | 自有面积 平方米 承租面积 平方米 |  |
| 单位简历及内设机构情况 |  |  |  |  |
| 单位优势及特长 |  |  |  |  |
| 近三年来完成或正在履行的重大合同情况 |  |  |  |  |
| 最近2年内在经营过程中受到何种奖励或处分 | （包括财政、工商、税务、物价、技监部门稽查情况和结果） |  |  |  |
| 最近3年内有无因售假、售劣或是其他原因被消费者投诉或起诉的情况及说明 | （包括解决方式和结果） |  |  |  |
| 最近3年内主要负责人有无因经济犯罪被司法机关追究的情况及说明 |  |  |  |  |
| 其他需要说明的情况 |  |  |  |  |

投标人（单位盖章）：

法定代表人或授权代理人（签字或盖章）：

日期：     年    月    日

5、法定代表人授权委托书

授权委托书

本授权委托书声明：我           （姓名）系             （投标单位名称）的法定代表人，现授权委托              （单位名称）的             （姓名）为我公司代理人，以本公司的名义参加 江苏海外集团国际工程咨询有限公司 组织实施的编号为JSZC-320585-HWZX-G2026-0028  号的招标活动。代理人在开标、评标、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与这有关的一切事务，我均予以承认。

代理人在授权委托书有效期内签署的所有文件不因授权委托的撤销而失效，除非有撤销授权委托的书面通知，本授权委托书自投标开始至合同履行完毕止。

代理人无转委托权。特此委托！

投标人（单位盖章）：

法定代表人：（签字或盖章）

日期：     年    月    日

注：1、投标代理人为法人的无需提供授权委托书，但需提供本人身份证复印件。

2、投标代理人不是法人的需提供授权委托书，并附代理人身份证复印件、法人身份证复印件。

6、开标一览表（具体按照“苏采云”系统填报）

开标一览表

项目编号：JSZC-320585-HWZX-G2026-0028

分包号：采购包

| 采购包号 | 项目名称 | 投标优惠率（%） |
| --- | --- | --- |
| 采购包（ ） | 2026年-2028年娄东街道绿化养护（区域十三、区域十四、区域十五（草花）） |  |

注：1、本项目采用统一优惠率报价方式，投标人所报优惠率不得小于0，保留小数点后两位，否则视为无效投标。最终标的物单价根据中标优惠率同比例优惠，优惠后的中标单价在合同履约期间不做任何调整。养护数量按采购人确认的实际数量为准。

2、不可竞争费用在投标报价时不得修改，否则视为无效投标。公众责任保险凭发票报销费用（超过预算价按预算价结算）。高密树枝修剪专项费及预留金结算时按结算审定价为准，审定标准参照中标优惠率。

3、（此条适用采购包3）不可竞争费用在投标报价时不得修改，否则视为无效投标。公众责任保险凭发票报销费用（超过预算价按预算价结算）。花境（更换补植）及预留金结算时按结算审定价为准，审定标准参照合同优惠率。

投标人（盖章）：

法定代表人或代理人（签字或盖章）：

日期：      年     月     日

7、投标报价分项明细表

投标分项报价表（适用采购包1、采购包2）

采购编号：JSZC-320585-HWZX-G2026-0028

分包号：采购包（）

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 养护期（年） | 统一投标优惠率（%） | 优惠后综合单价（元/m2•年） | 合价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | （1） | （2） |  | （3） | （1）*（2）*（3） |  |
|  | …… |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 包括不限于影响电力线路安全运行、对居民生活有影响和干扰的（非日常养护工作范围内）等高密树枝修剪专项费 | 项 | 1 | / | / | / |  | 为不可竞争费用 |
|  | 公众责任保险 | 项 | 1 | / | / | / |  | 为不可竞争费用 |
|  | 预留金 | 项 | 1 | / | / | / |  | 为不可竞争费用 |
| 总计金额 |  |  |  | 元 |  |  |  |  |

注：

1、本项目采用统一优惠率报价方式，投标人所报优惠率不得小于0，保留小数点后两位，否则视为无效投标。最终标的物单价根据中标优惠率同比例优惠，优惠后的中标单价在合同履约期间不做任何调整。养护数量按采购人确认的实际数量为准。

2、不可竞争费用在投标报价时不得修改，否则视为无效投标。公众责任保险凭发票报销费用（超过预算价按预算价结算）。高密树枝修剪专项费及预留金结算时按结算审定价为准，审定标准参照中标优惠率。

3、优惠后综合单价计算方式为：综合单价最高限价*（1-投标优惠率），优惠后单价取小数点后两位，不进行四舍五入。例2.356元取整为2.35元。

投标人（盖章）：

法定代表人或代理人（签字或盖章）：

日期：      年     月     日

投标分项报价表（适用采购包3）

采购编号：JSZC-320585-HWZX-G2026-0028

分包号：采购包（）

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 养护期（年） | 统一投标优惠率（%） | 优惠后综合单价（元/m2•年） | 合价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | （1） | （2） |  | （3） | （1）*（2）*（3） |  |
|  | …… |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 花境（更换补植） | 项 | 1 | / | / | / |  | 为不可竞争费用 |
|  | 公众责任保险 | 项 | 1 | / | / | / |  | 为不可竞争费用 |
|  | 预留金 | 项 | 1 | / | / | / |  | 为不可竞争费用 |
| 总计金额 |  |  |  | 元 |  |  |  |  |

注：

1、本项目采用统一优惠率报价方式，投标人所报优惠率不得小于0，保留小数点后两位，否则视为无效投标。最终标的物单价根据中标优惠率同比例优惠，优惠后的中标单价在合同履约期间不做任何调整。养护数量按采购人确认的实际数量为准。

2、不可竞争费用在投标报价时不得修改，否则视为无效投标。公众责任保险凭发票报销费用（超过预算价按预算价结算）。花境（更换补植）及预留金结算时按结算审定价为准，审定标准参照合同优惠率。

3、优惠后综合单价计算方式为：综合单价最高限价*（1-投标优惠率），优惠后单价取小数点后两位，不进行四舍五入。例2.356元取整为2.35元。

投标人（盖章）：

法定代表人或代理人（签字或盖章）：

日期：      年     月     日

8、服务要求偏离表

服务要求偏离表

| 序号 | 采购内容 | 招标文件 服务要求 | 投标文件 响应要求 | 此项请填写“偏离”或“完全响应” | 偏离说明（如有） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |

注：1、投标人应对照采购文件中服务要求等，所投标的物与采购文件的规定有偏离的，应在此表中申明与服务要求条文的偏差和例外。

2、未在上表中说明的，将被认为完全响应采购文件的规定。但该表不作为供应商对所投标的物关于服务要求等详细描述和说明的替代。

投标人：（公章）

法定代表人或代理人（签字或盖章）：

日期：    年   月   日

9、商务条款偏离表

商务条款偏离表

| 序号 | 商务内容 | 招标要求 | 投标内容 | 此项请填写“偏离”或“完全响应” | 偏离说明（如有） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 合同履行期限 |  |  |  |  |
| 2 | 服务地点 |  |  |  |  |
| 3 | 付款方式 |  |  |  |  |
| 4 | 其他商务要求 |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |

注：投标人的投标文件（除服务要求部分）与招标文件规定的有偏离的，应在此表中说明。未在上表中说明的，将被认为完全响应招标文件的规定。但该表不作为投标人对所投标的物关于商务条款等详细描述和说明的替代。

投标人（单位盖章）：

法定代表人或代理人（签字或盖章）：

日期：       年    月    日

10、专用车辆设备一览表

专用车辆设备一览表

| 序号 | 设备机器名称 | 型号（汽车行驶证证号等） | 单位 （台/辆/个） | 数量 | 设备性质（自有或租赁） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：本表后附招标文件及评分标准中要求提供的证明材料。

投标人（单位盖章）：

法定代表人或代理人（签字或盖章）：

日期：       年    月    日

11、项目人员安排一览表

项目人员安排一览表（适用采购包1、采购包2）

| 序号 | 职务 | 姓名 | 性别 | 相关证书 | 资历 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目负责人 |  |  |  |  |  |
| 2 | 植保巡视员 |  |  |  |  |  |
| 3 | 修剪技术员 |  |  |  |  |  |
| 4 | 安全员 |  |  |  |  |  |
| ... | ... |  |  |  |  |  |

注：本表后附招标文件及评分标准中要求提供的证明材料。

投标人（单位盖章）：

法定代表人或代理人（签字或盖章）：

日期：     年    月    日

项目人员安排一览表（适用采购包3）

| 序号 | 职务 | 姓名 | 性别 | 相关证书 | 资历 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目负责人 |  |  |  |  |  |
| 2 | 植保巡视员 |  |  |  |  |  |
| 3 | 花境师 |  |  |  |  |  |
| 4 | 安全员 |  |  |  |  |  |
| ... | ... |  |  |  |  |  |

注：本表后附招标文件及评分标准中要求提供的证明材料。

投标人（单位盖章）：

法定代表人或代理人（签字或盖章）：

日期：     年    月    日

12、类似业绩证明材料

类似业绩证明材料

| 序号 | 项目名称 | 合同金额 | 业主单位 | 合同签订时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |

注：本表后附招标文件及评分标准中要求提供的证明材料。

投标人（单位盖章）：

法定代表人或代理人（签字或盖章）：

日期：     年    月    日

13、项目服务方案

投标人根据项目需求及评分标准编写针对本项目的服务方案等，格式自拟。

14、中小企业声明函（如有）

中小企业声明函（服务）

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业的具体情况如下：

1、（标的名称），属于（十六）其他未列明行业 行业；承接企业为（企业名称），从业人员 	 人，营业收入为    	万元，资产总额为   	万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

备注：

1、本项目为专门面向中小企业采购。投标人应提供中小企业声明函或残疾人福利性单位声明函或省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件,否则视为投标无效。

2、中标供应商享受规定的中小企业扶持政策的，《中小企业声明函》应当随中标、成交结果同时公告，接受社会监督。

3、供应商按规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

15、残疾人福利性单位声明函（如有）

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部  民政部  中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

16、技术、商务评分标准对应情况表

技术、商务评分标准对应情况表

| 序号 | 技术、商务评分内容 | 投标响应情况 | 详见页码 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| … |  |  |  |

注：为方便评审，请投标人按照评分标准内容，按序填写此表。

17、投标声明函

投标声明函

致：江苏海外集团国际工程咨询有限公司

我公司承诺所投    至    采购包的电子投标文件（除开标一览表、投标分项报价、项目人员配置表）与第一采购包内容一致。

投标人（单位盖章）：

法定代表人或代理人（签字或盖章）：

日期：     年    月    日

第五部分 评标方法与评标标准

一、评标方法

（一）评标办法采用综合评分法。即在满足招标文件实质性要求前提下，按照招标文件中规定的评分标准和各项因素进行综合评审，由该采购包具有得标权且评标总得分最高的作为该采购包中标候选人。

（二）评标时，评标委员会成员分别对每个有效投标人的标书进行评价、打分，将评委的评分按算术平均方法，计算出每个有效投标人的评委评审得分（保留小数点后两位）。投标报价得分直接计算取得。评委评审得分和投标报价得分相加为投标人的总得分。

（三）如出现评标总得分最高的投标人有两个或两个以上的，以投标优惠率较高者优先作为中标候选人，如果投标优惠率也相同的，则由采购人或者采购代理机构以抽签方式确定中标候选人。

（四）异常低价审查

1、根据《关于推动解决政府采购异常低价问题相关工作的通知》（苏财购〔2025〕62号）要求，评审委员会评审过程中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：

（1）投标（响应）报价低于采购项目预算50%的，即投标（响应）报价<采购项目预算×50%；

（2）投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%；

（3）评审委员会认定的供应商报价过低、有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

（4）本项目按采购项目预算的50%启动审查程序。

2、启动异常低价投标（响应）审查后，评审委员会应当要求相关供应商在评标现场合理的时间内，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及相关证明材料，对投标（响应）价格作出解释，由评审委员会结合同类产品在主要电商平台的价格、该行业当地薪资水平等情况，依据专业经验对供应商报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。审查相关情况应当在评审报告中进行记录。

（五）中小企业相关政策：

本项目专门面向中小企业采购，投标人应当提供中小企业声明函或残疾人福利性单位声明函或省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件,否则视为投标无效。

注：专门面向中小企业采购的项目，不再执行价格评审优惠的扶持政策，投标人拟投入服务人员应当是中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员或者投标人承诺中标后聘请签订劳动合同的从业人员参与本项目。供应商提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》 等国家有关规定追究相应责任。

二、评分标准（适用采购包1、采购包2）

| 评审项 |  | 评审规则 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| （一）投标报价（20分） |  | 第一步：投标报价采用优惠率报价方式，投标优惠率不小于0的，为有效投标报价。投标优惠率小于0的为无效投标报价。无效投标报价的投标文件不进行评审，也不得标。 第二步：在所有有效投标报价中满足招标文件要求，且投标优惠率最高的投标报价为评标基准优惠率，其价格分为20分，其他投标人的价格分按照下列公式计算（计算结果四舍五入保留两位小数） 投标报价得分＝[（1-评标基准优惠率)/(1-投标优惠率）]×20％×100 | 20 |
| （二）服务方案（45分） | 1、绿化养护工作方案比较（24分） | 1、根据本项目工作内容及实际情况，提供针对性的工作方案，内容至少包括：①绿地保洁作业方案②景观维护作业方案③杂草清除作业方案④土肥水作业方案⑤绿化修剪作业方案（包括但不限于日常养护、解决树木与电线、建筑物、交通设施矛盾）⑥病虫害防治作业方案⑦台风、连续高温、雨雪冰冻等恶劣天气及与本项目有关的其他应急抢险作业方案⑧追播黑麦草作业方案。方案内容针对本项目且符合本项目实际需求的，每满足1项得3分，本项总分为24分。 | 24 |
|  | 2、组织管理制度比较（21分） | 2、根据本项目需求内容及实际情况，提供针对性的组织管理制度，内容至少包括：①养护月计划②养护作业日志③养护巡查日志④现场安全管理⑤应急响应⑥专业车辆设备的使用及维护管理⑦进退场交接。方案内容针对本项目且符合本项目实际需求的，每满足1项得3分，本项总分为21分。 | 21 |
| - （三）人员配置比较（7分） | 项目负责人（3分） | 1、拟派项目负责人具有园林绿化专业中级职称的得1分，高级及以上的得3分，最高得3分。 注：投标文件中须提供以上人员相关证书扫描件及投标人为其缴纳的开标前最近一期（至少三个月）社保证明材料并加盖公章，否则不得分。 | 3 |
|  | 项目组人员（4分） | - 拟投入项目组成员中具有“园林绿化工”、“植保工”、“花卉园艺工”、“高处作业人员”证书的，每有一种得1分，最高得4分，一人多证仅按一证计分。 - 注：投标文件中须提供以上人员相关证书扫描件及投标人为其缴纳的开标前最近一期（至少三个月）社保证明材料并加盖公章，否则不得分。 | 4 |
| （四）专业车辆设备配置比较（10分） | 专业车辆配置（4分） | 1、除满足采购基本需求之外，增加拟投入本区域专业车辆配置比较（4分） （1）提供1辆及以上登高车的得2分。 （2）提供1辆及以上养护人员接送车（不少于6人座）的得2分。 注：投标文件中须按以下要求提供相关证明材料扫描件，材料不全不得分： A、如车辆为自有的，必须提供相应车辆的车辆行驶证、机动车登记证书、交强险保单、车辆清晰的正面及侧面照片； B、如车辆为租赁的（租期须包含本项目服务期限），必须提供相应车辆的租赁合同、租赁期内任意一期租赁发票、车辆所有人的车辆行驶证、机动车登记证书、交强险保单、车辆清晰的正面及侧面照片。 | 4 |
|  | 设备配置（6分） | 2、除满足采购基本需求之外，增加拟投入本区域设备配置比较（6分） - （1）提供高精度定位测坐标面积测绘仪（需具备实时定位功能实现高精度放样）的得2分； - （2）提供园林树枝粉碎机（15匹）的得2分； - （3）提供油锯的，每有一台得1分，最高2分。 注：投标文件中须按以下要求提供相关证明材料扫描件，材料不全不得分： - A、如设备为自有的，必须提供购买设备的发票原件扫描件、设备清晰的正面照片； B、如设备为租赁的（租期须包含本项目服务期限），必须提供设备租赁合同、租赁期内任意一期租赁发票、设备清晰的正面照片。 | 6 |
| （五）综合能力（18分） | 类似业绩（14分） | 提供投标人自2021年1月1日（以合同签订日期为准）起承担过的类似绿化养护服务项目，每提供一个得2分，最高得14分。 注：投标文件中须提供完整的合同扫描件、业主单位支付的养护费发票（任意一期）并加盖投标人公章，合同中未有明确“签订日期”或合同落款日期未写的不计分。 | 14 |
|  | 本地化服务（4分） | 投标人注册地址在太仓之外的企业，须承诺在中标后 20 天内在太仓高新区范围内置办固定的工作场所，满足办公，服务人员换装、休憩，存放工器具，劳动工具，机械车辆停放等仓储要求并提供承诺书（格式自拟）的得4分；投标人注册地址在太仓之外的企业，已在太仓高新区范围内有固定服务场所，且满足办公，服务人员换装、休憩，存放工器具，劳动工具，机械车辆停放等仓储要求，提供产权证明或租赁合同的得4分；投标人注册地址在太仓的企业，提供营业执照等相关证明文件的得4分。 | 4 |

二、评分标准（适用采购包3）

| 评审项 |  | 评审规则 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| （一）投标报价（20分） |  | 第一步：投标报价采用优惠率报价方式，投标优惠率不小于0的，为有效投标报价。投标优惠率小于0的为无效投标报价。无效投标报价的投标文件不进行评审，也不得标。 第二步：在所有有效投标报价中满足招标文件要求，且投标优惠率最高的投标报价为评标基准优惠率，其价格分为20分，其他投标人的价格分按照下列公式计算（计算结果四舍五入保留两位小数） 投标报价得分＝[（1-评标基准优惠率)/(1-投标优惠率）]×20％×100 | 20 |
| （二）服务方案（45分） | 1、绿化养护工作方案比较（24分） | 1、根据本项目工作内容及实际情况，提供针对性的工作方案，内容至少包括：①四季草花种植养护作业方案②四季草花（含花箱）（结合本项目，突出重点地段）换茬作业方案③杂草清除作业方案④土肥水作业方案⑤花境作业方案（结合本项目特点）⑥草花、花境内病虫害防治、杂草防治作业方案⑦台风、连续高温、雨雪冰冻等恶劣天气及与本项目有关的其他应急抢险作业方案⑧月季管护作业方案（结合本项目特点）。方案内容针对本项目且符合本项目实际需求的，每满足1项得3分，本项总分为24分。 | 24 |
|  | 2、组织管理制度比较（21分） | 2、根据本项目需求内容及实际情况，提供针对性的组织管理制度，内容至少包括：①养护月计划②养护作业日志③养护巡查记录④现场安全管理⑤应急响应⑥专业车辆设备的使用及维护管理⑦进退场交接。方案内容针对本项目且符合本项目实际需求的，每满足1项得3分，本项总分为21分。 | 21 |
| - （三）人员配置比较（7分） | 项目负责人（3分） | 1、拟派项目负责人具有园林绿化专业中级职称的得1分，高级及以上的得3分，最高得3分。 注：投标文件中须提供以上人员相关证书扫描件及投标人为其缴纳的开标前最近一期（至少三个月）社保证明材料并加盖公章，否则不得分。 | 3 |
|  | 项目组人员（4分） | - 2、拟投入项目组成员中具有“园林绿化工”、“植保工”、“花卉园艺工”、“盆景工”证书的，每有一种得1分，最高得4分，一人多证仅按一证计分。 - 注：投标文件中须提供以上人员相关证书扫描件及投标人为其缴纳的开标前最近一期（至少三个月）社保证明材料并加盖公章，否则不得分。 | 4 |
| （四）专业车辆设备配置比较（10分） | 专业车辆配置（4分） | 1、除满足采购基本需求之外，增加拟投入本区域专业车辆配置比较（4分） 提供1辆及以上养护人员接送车（不少于6人座）的得4分。 注：投标文件中须按以下要求提供相关证明材料扫描件，材料不全不得分： A、如车辆为自有的，必须提供相应车辆的车辆行驶证、机动车登记证书、交强险保单、车辆清晰的正面及侧面照片； B、如车辆为租赁的（租期须包含本项目服务期限），必须提供相应车辆的租赁合同、租赁期内任意一期租赁发票、车辆所有人的车辆行驶证、机动车登记证书、交强险保单、车辆清晰的正面及侧面照片。 | 4 |
|  | 设备配置（6分） | 2、除满足采购基本需求之外，增加拟投入本区域设备配置比较（6分） - （1）提供高精度定位测坐标面积测绘仪（需具备实时定位功能实现高精度放样）的得3分； - （2）提供园林树枝粉碎机（15匹）的得3分； 注：投标文件中须按以下要求提供相关证明材料扫描件，材料不全不得分： - A、如设备为自有的，必须提供购买设备的发票原件扫描件、设备清晰的正面照片； B、如设备为租赁的（租期须包含本项目服务期限），必须提供设备租赁合同、租赁期内任意一期租赁发票、设备清晰的正面照片。高压打药机与普通打药机如发票不能区别，则需附该高压打药机带型号的参数说明书复印件。 | 6 |
| （五）综合能力（18分） | 类似业绩（14分） | 提供投标人自2021年1月1日（以合同签订日期为准）起承担过的类似绿化养护服务项目，每提供一个得2分，最高得14分。 注：投标文件中须提供完整的合同扫描件、业主单位支付的养护费发票（任意一期）并加盖投标人公章，合同中未有明确“签订日期”或合同落款日期未写的不计分。 | 14 |
|  | 本地化服务（4分） | 投标人注册地址在太仓之外的企业，须承诺在中标后 20 天内在太仓高新区范围内置办固定的工作场所，满足办公，服务人员换装、休憩，存放工器具，劳动工具，机械车辆停放等仓储要求并提供承诺书（格式自拟）的得4分；投标人注册地址在太仓之外的企业，已在太仓高新区范围内有固定服务场所，且满足办公，服务人员换装、休憩，存放工器具，劳动工具，机械车辆停放等仓储要求，提供产权证明或租赁合同的得4分；投标人注册地址在太仓的企业，提供营业执照等相关证明文件的得4分。 | 4 |

备注：

1、针对评分标准中评分的每一条，投标人均应如实提供相关资料和相应说明供评委评判，不提供相关资料的视为不具备该项得分的条件，资料须编好目录及页码。

2、投标人必须保证全部投标资料的真实性，如有虚假或对招标文件所要求说明的情况故意隐瞒或虚报，视为不实质性响应招标文件，为无效投标，已中标的将取消中标资格，并按《中华人民共和国政府采购法》“提供虚假材料谋取中标、成交”相关处理。

3、所有要求提供的扫描件字迹须清晰可见,扫描不全或字迹不清晰的，视为未提供。

第六部分  合同主要条款（适用采购包1、采购包2）

采购人：太仓市人民政府娄东街道办事处（以下简称甲方）

供应商：（以下简称乙方）

根据江苏海外集团国际工程咨询有限公司采购编号为JSZC-320585-HWZX-G2026-0028号的公开招标结果，甲、乙双方本着自愿、平等、互利和诚实信用的原则，就此次确定的2026年-2028年娄东街道绿化养护（区域十三、区域十四、区域十五（草花））（   ）采购包事宜签订本合同。

第1条：合同基本内容

1.1项目名称：

养护范围：

养护面积：

项目内容：

1.2养护期限：    年   月   日至     年    月    日

1.3合同价格

1.3.1合同优惠率：      %

1.3.2养护费综合单价=综合单价最高限价*（1-中标优惠率    %），具体结算价格详见合同附件3。包括完成该项工作所需的人工费（包括人员工资、保险等）、养护费、高密树枝修剪专项费、公众责任保险费、养护工具和车辆等相关机械设备使用费、耗材、劳保、预留金、各种税费以及乙方企业利润和政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用以及乙方认为应纳入的其它一切费用。

黑麦草和籽播花卉的品种、密度、播种时间、播种面积以甲方通知为准。

价款计算方法：每月考核分以100分为基准，某养护等级地块当月被扣1分，该养护等级当月实际所得养护金额为基本养护费（地块面积*等级月养护单价）的99%，某地块当月被扣2分，该等级当月实际所得养护金额为基本养护费的98%，以此类推。公众责任保险凭发票报销费用（超过预算价按预算价结算），高密树枝修剪专项费及预留金(绿地施工破坏恢复及其他）费用审计结束后支付，支付金额以审定金额为准，审定标准参照中标优惠率。

甲方根据实际情况（如绿地改造、占用等）有权暂停或终止或调整个别养护项目或地块的养护，每月养护费用根据当月实际养护的项目进行结算。

1.4服务内容（见招标文件）

第2条：付款方法

采购合同签订后，支付合同金额的10%作为预付款，常规养护费按季度（三个月）结算并支付。在签订合同时，乙方明确表示无需预付款或主动要求降低预付款比例的，甲方可不适用前述规定。

第3条：乙方项目负责人及电话

项目负责人：              ，联系方式：               。

第4条：养护进退场交接与费用结算

4.1乙方办理接收手续时，须认真检验承包范围的绿地养护情况，提出合理整改意见。满足养护管理质量等级标准的绿地，应及时进行签收。接收单签收后，乙方将承担起该范围内绿化养护管理质量等级标准所对应的全部管理职责。

4.2养护承包期满，由甲方组织质量跟踪服务单位及下一轮养护中标单位办理绿地移交验收。对接收单位提出的，并经甲方确认的合理整改意见，乙方应在15天内完成全部整改。如在15天内未实施整改，甲方有权安排接收单位进行整改，整改涉及的全部费用在乙方的最后一次养护费中扣除。

4.3 乙方与接收单位签订移交接收单后，结余的养护费、零星作业费，甲方将在三个月内付清。

第5条：双方约定

5.1招标文件为本合同的有效组成部分。

5.2合同期间乙方应执行《太仓市娄东街道绿化养护管理细则》等相关规定。

5.3本养护管理工程主要包括：园林植物养护、园林设施监管、保洁和秩序管理，工程档案管理，苗木移植、裸土恢复（非养护原因导致）等。乙方应按照招标文件和相关管理规定，全面落实养护管理工作的各项内容。

5.4工程量以移交清点核实的数量为准。

5.5履约保证金：无。

5.6项目负责人不得再参与其他项目，一经发现，甲方有权解除与其签订的养护承包合同，所造成的损失均由乙方承担。

5.7因规划调整或上级要求造成养护等级或绿化面积（含黑麦草、籽播花卉等）变化时，甲方有权根据实际调整。

第6条：养护管理要求

6.1组织制度

6.1.1项目负责人

6.1.1.1项目负责人任职条件

（1）乙方必须指派一名专职项目负责人进行绿化养护管理，任期三年，项目负责人不得兼任其他任何工程项目的岗位。乙方须出具授权委托书，承诺养护过程中的一般事宜均由项目负责人全权处理。

（2）项目负责人职称要求：具有园林绿化专业毕业证书且获得园林绿化相关专业初级职称3年以上的技术人员。前述园林绿化专业是指：与园林绿化工程规划、设计、施工及养护管理相关的专业，包括园林（含园林规划设计、园林植物、风景园林、园林绿化等）、园艺、城市规划、景观、植物（含植保、森保等）、风景旅游、环境艺术等专业。

（3）其他要求：提供劳动合同及在任职（承包）单位连续3个月以上的社保缴费证明。

6.1.1.2项目负责人的职责

- 项目负责人应每天对管辖区域进行巡查，及时发现并处理现场存在的问题。根据绿化养护考核平台、联动处置平台的整改通知及时进行整改并回复。

- 项目负责人应保持24小时通讯畅通，准时参加甲方组织的会议或活动。

（3）项目负责人应按要求做好养护日志的记录及时上传绿化养护考核平台，并按时上报月度养护总结和养护计划。

（4）项目负责人应定期做好养护工作人员的安全教育、技术交底和相关业务培训，并建立台账资料。

（5）项目负责人必须接受甲方的现场考勤并计入考核，具体考勤办法详见附件：绿化养护考核平台操作手册。

6.1.2项目组主要人员的更换

自合同履约开始不得更换项目负责人（甲方提出除外），合同期内如需更换项目组主要成员，须提出书面申请并经甲方审核通过后更换，每更换一人次扣除违约金10000元，每类人员累计更换都不得超过2次；未提出书面申请，但事实已更换的，一经查实扣除违约金20000元，并按要求完备更换手续。项目组成员须按时参加甲方召集的会议，否则承担2000元/人.次的违约金。

6.1.3养护作业人数（包含保洁）

日常养护工作投入的总人数：     人。乙方须为本项目组建专门的项目组（项目负责人1人、植保巡视员不少于1人、修剪技术员不少于1人、安全员不少于1人），植保巡视员、修剪技术员、安全员须具有园林绿化类相关职业资格技能证书。

养护作业人数按采购需求中要求配置，乙方应确保养护人员的稳定性。乙方可根据工作需要和季节忙闲适当调配人员数量，但不得少于采购需求中最低人员配置要求。甲方可以随时抽查现场养护作业人数并计入考核，具体抽查办法详见附件：绿化养护考核平台操作手册。

6.1.4养护作业日志

养护作业日志是反映养护单位养护水平的重要资料，应按照甲方统一规定的格式每日一记，甲方随时可以抽查。养护日志由项目负责人记录，记录应完整、系统，内容翔实。

6.1.5养护月计划

养护月计划应于每月25日上报甲方。月计划应按照甲方要求的格式编写，内容应能反映出本月的工作安排、技术措施、用工量、时间表等重要信息。

6.1.6养护巡查日志

养护巡查是反馈绿化情况的重要手段，应按照甲方统一规定的格式记录巡查结果，养护责任内发现的问题情况的应结合养护计划及养护作业日志及时闭环解决处理，养护责任外的问题应第一时间反馈甲方。

6.1.7现场安全管理

养护作业人员应统一着装上岗，服装颜色应易于辨认，不建议使用绿色。服装上须标明单位名称或者简称。养护作业人员自有车辆应在规定区域停放整齐，不得影响道路通行，不得停放在绿地内。施工作业时应重点注意安全措施，合理放置施工提示标志等。

6.1.8应急响应

因不可抗拒因素如由于台风、暴雨、大雪等自然灾害引起树木突然倒塌、碰线、碰屋，非养护原因造成的树枝伤人、伤物，或交通事故造成苗木损毁，乙方应迅速组织力量，半小时内到达现场并及时处理。同时做好夏季防台和冬季防寒工作。上述作业过程中涉及的所有费用由乙方全部承担。

6.2绿地保洁

6.2.1乙方必须设置专职保洁人员，承担管辖绿地的保洁和巡查任务，发现占绿、损绿、设施破坏等情况需第一时间予以制止并向现场项目负责人汇报。专职保洁人员不得从事其他任何养护作业。乙方需合理调配人员，确保全年任何一天不出现保洁人员缺岗现象。

6.2.2保洁工作包括清除绿地、园路、广场以及园林建筑内的断枝、石块、烟头、果皮纸壳、树挂垃圾，清除绿地内垃圾箱中的垃圾，清除水体漂浮物（浮萍、水草等），保持坐凳、桌椅、扶手、门窗玻璃和花坛压顶等干净无灰尘。

6.2.3一级养护绿地保洁每天不少于2次，二级养护绿地保洁每天不少于2次，三级养护绿地保洁每天不少于1次，白地、河道养护保洁每天不少于1次。

6.2.4特殊情况根据甲方要求实行不间断保洁和夜间保洁，乙方须合理安排保洁人员。

6.3景观维护

6.3.1乔木、花灌木如出现死亡，乙方应及时清除并在适宜时间补种相同品种、规格质量、数量的植物。乔木、花灌木如发生倾斜、倒伏，应及时扶正并进行加固。乔木、花灌木的支撑如有缺失、散乱、松动现象，应及时修复。

6.3.2色块、地被、草花或草坪如出现明显死亡、空秃，乙方应及时清理并补种。色块、地被、草花或草坪如因上部乔灌木或相邻建筑物（构筑物）遮挡，长期缺乏光照导致植物长势不佳或泥土裸露而影响景观效果的，应及时改种耐荫地被，具体品种、规格、密度由甲方指定。

6.3.3上述条款涉及的苗木补种或改种费用由乙方全部承担。

6.3.4各类园林设施（包括亭、廊、榭、花架、座椅、花坛、贴面、地坪、垃圾箱、石球、铁链等）发现破坏应及时制止且上报。发现有损绿、毁绿、占用绿地现象应及时制止且上报。

6.3.5确保行道树（棵）树穴有平整盖板或种植地被植物，做到黄土不裸露，无杂草，无垃圾杂物，无树挂垃圾。

6.3.6及时进行冬季涂白，行道树（棵）涂白高度为1.2米，花灌木涂白应整齐划一，避免跑冒滴漏，地面或园林植物上沾上石灰水应及时清除。

6.4 杂草清除

及时清除绿地杂草，确保色块、地被、草花或草坪内局部狭叶杂草每平方米低于10株、阔叶杂草每平方米低于5株或杂草高度不超出上述苗木高度5公分。确保视野内藤本状杂草低于2株、单株长度或高度小于0.5米。

6.5 土肥水

6.5.1每月要求月季等色块松土一次，乔木、花灌木做树穴一次，草坪切边一次。

6.5.2每年至少施有机肥一次，并根据不同的植物（包括草坪、草花）进行生长期追肥，确保植物生长旺盛。冬季施肥应合理控制用量，避免出现遗漏。

6.5.3干旱季节应及时浇水，雨季时应及时排水，保证植物正常生长。抗旱、排水作业过程中涉及的所有费用由乙方全部承担。

6.6 绿化修剪

6.6.1暖季型草坪生长期高度应控制在3-6厘米，冷季型草坪生长期高度应控制在6-12厘米。色块、绿篱、球类应修剪整齐，剪下枝叶及时清除。乔木、花灌木根部萌蘖或主枝侧芽应及时清除。

6.6.2乔木、花灌木不得有枯枝、断枝或枝条过低影响行人通行。行道树（棵）枝叶影响交通信号灯或指示牌时及时进行修剪。登高修剪时必须配备保险带和戴安全帽并设置警示标志。

6.6.3冬季乔木、花灌木修剪时应剪除徒长枝、病虫枝、交叉枝、并生枝、下垂枝、残枝以及根部萌蘖枝，剪口要整齐，不得留有桩头。及时解决树木与电线、建筑物、交通等之间的矛盾。

6.7 病虫害防治

及时对园林植物（包括乔木、花灌木、竹类、绿篱、地被、色块、藤本、水生植物、草坪和草花等）进行病虫害防治，作业人员喷施化学药剂时应戴口罩和手套，在道路或居民区附近作业时应设置警示标志，避免化学药剂滴落在行人或其衣物上。

6.8应急抢险

遇紧急情况（例如台风、连续高温、雨雪冰冻等恶劣天气及与本项目有关的其他应急抢险）抢险车辆、机械、绳索、人员等及时到位，养护单位负责人通讯畅通，不同灾害分类处理，保证措施有效、得当。

6.9追播黑麦草

及时开展黑麦草追播工作，做好疏草、播种、浇水、施肥和修剪等各项程序。黑麦草及籽播花卉密度、播种时间及面积由甲方确定。

6.10 其他要求

6.10.1乙方应切实做好安全生产工作，加强培训，增强安全防范意识，遵守操作规范；严格遵守各项法律、法规和文件规定。如该养护工程期间发生任何安全事故，均由乙方负责处理、解决，处理过程中所发生的一切费用由乙方承担。

6.10.2服从甲方代表的指导和指挥。乙方应及时处置承包范围内绿化养护相关的市民信访和数字化平台派件，若不能及时或不能按标准完成承包范围内的养护工作，甲方有权安排第三方进行养护和整改，所发生费用从乙方的月度养护费中扣除，三次以上甲方有权单方终止合同，所造成的损失全部由乙方承担。

6.10.3乙方应加强绿地安保工作，确保无重大破坏和偷盗案件。如遇重大事件应及时处置和上报。

6.10.4乙方必须保护好承包范围内的园林植物和景观设施，任何单位、个人开挖、占用绿地等，须持甲方发放的的开挖审批单方可进行，否则一切后果由乙方负责。

6.10.5因突发事件及重大活动，甲方需调动乙方人员、设备时或要求乙方完成突击性任务时，乙方应服从安排并予以配合。

6.10.6乙方需根据项目情况提供完成绿化养护服务所需的相关车辆、设备等。服务期限内完成项目工作所需的耗材（如农药、石灰、草绳、易耗品）等由乙方自备。乙方自行负责车辆、设备的使用及维护管理工作。

6.10.7养护过程中作业垃圾包含但不限于草渣、枯枝、落叶应回收至正规指定地点，严禁乱倾倒。

第7条：养护考核办法及评分标准

7.1 采取聘用质量跟踪服务单位日常跟踪记录、甲方随机检查相结合的办法，甲方对乙方养护质量进行考核评分，具体考核办法及评分标准详见《太仓市娄东街道绿化养护管理细则》文件，评分标准以最新修订版本为准。

7.2 绿化养护合同期限内，甲方有权对累计三次不满90分，或两次不满85分，或一次不满80分的养护承包单位（乙方），甲方有权解除其签订的养护承包责任合同，并另行发包，所有损失由乙方自行承担。同时取消其下一轮养护投标资格。

第8条：争议解决方式、违约责任

8.1甲乙双方因合同发生争议，可协商解决，若协商不成，可向绿化养护管理工程所在地人民法院提起诉讼。

8.2 因一方违约使合同不能履行，另一方欲终止或解除全部合同，应提前10天通知违约方后方可终止或解除合同，由违约方承担违约责任。

第9条：合同份数

本合同经双方签字盖章后生效。本合同一式五份，甲方二份，乙方二份，代理机构一份。

第10条：附则

1、下列文件为本合同不可分割部分：

（1）招标文件；

（2）乙方的投标文件；

（3）乙方在招投标过程中所作的其它承诺、声明、书面澄清等；

（4）中标通知书；

2、未尽事宜

本合同未尽事宜应按照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》之规定解释。

3、附件

附件一：《太仓市娄东街道绿化养护管理细则》

附件二：《绿化养护考核平台操作手册》

附件三：《合同分项报价表》

附件四：《政府采购履约验收通知单（参考样本）》

附件五：《政府采购履约验收书（服务类）》

甲方(公章)：                                        乙方（公章）：

法人代表（签章）：	                                法人代表（签章）：

或其授权代理人（签章）：		                        或其授权代理人（签章）：

日期：     年   月   日                             日期：      年   月   日

代理机构备案：

第六部分  合同主要条款（适用采购包3）

采购人：太仓市人民政府娄东街道办事处（以下简称甲方）

供应商：（以下简称乙方）

根据江苏海外集团国际工程咨询有限公司采购编号为JSZC-320585-HWZX-G2026-0028号的公开招标结果，甲、乙双方本着自愿、平等、互利和诚实信用的原则，就此次确定的2026年-2028年娄东街道绿化养护（区域十三、区域十四、区域十五（草花））（   ）采购包事宜签订本合同。

第1条：合同基本内容

1.1项目名称：

养护范围：

养护面积：

项目内容：草花种植、 花境更新维护、节点景观（包括景观小品）打造、草花、花境日常养护等。

1.2养护期限：    年   月   日至     年    月    日

1.3合同价格

1.3.1合同优惠率：      %

1.3.2养护费综合单价=综合单价最高限价*（1-中标优惠率    %），具体结算价格详见合同附件3。包括完成该项工作所需的人工费（包括人员工资、保险等）、养护费、花境更换补植专项费、公众责任保险费、养护工具和车辆等相关机械设备使用费、耗材、劳保、预留金、各种税费以及乙方企业利润和政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用以及乙方认为应纳入的其它一切费用。

四季草花种植品种以甲方通知为准。

价款计算方法：每月考核分以95分为基准，某地块当月被扣1分，该地块当月实际所得养护金额为基本养护费（该地块绿地等级面积*月养护单价）的99%，某地块当月被扣2分，该地块当月实际所得养护金额为基本养护费的98%，以此类推。公众责任保险凭发票报销费用（超过预算价按预算价结算），花境更换补植专项费、预留金(用于草花补植及其他）当期费用审计结束后支付，支付金额以审定金额为准，审定标准参照中标优惠率。

甲方根据实际情况（如绿地改造、占用等）有权暂停或终止或调整个别养护项目或地块的养护或地块的养护和草花的种植面积，每月养护费用根据当月实际养护的项目进行结算。

1.4服务内容（见招标文件）

第2条：付款方法

采购合同签订后，支付合同金额的10%作为预付款，常规养护费按季度（三个月）结算并支付。在签订合同时，乙方明确表示无需预付款或主动要求降低预付款比例的，甲方可不适用前述规定。

第3条：乙方项目负责人及电话

项目负责人：              ，联系方式：               。

第4条：养护进退场交接与费用结算

4.1乙方办理接收手续时，须认真检验承包范围的绿地养护情况，提出合理整改意见。满足养护管理质量等级标准的绿地，应及时进行签收。接收单签收后，乙方将承担起该范围内绿化养护管理质量等级标准所对应的全部管理职责。

4.2养护承包期满，由甲方组织质量跟踪服务单位及下一轮养护中标单位办理绿地移交验收。对接收单位提出的，并经甲方确认的合理整改意见，乙方应在15天内完成全部整改。如在15天内未实施整改，甲方有权安排接收单位进行整改，整改涉及的全部费用在乙方的最后一次养护费中扣除。

4.3 乙方与接收单位签订移交接收单后，结余的养护费、零星作业费，甲方将在三个月内付清。

第5条：双方约定

5.1招标文件为本合同的有效组成部分。

5.2合同期间乙方应执行《太仓市娄东街道绿化养护管理细则》等相关规定。

5.3本养护管理工程主要包括：四季草花种植、花境维护（含花箱）、月季、花境更换补植、园林植物养护、园林设施监管、保洁和秩序管理，工程档案管理等。乙方应按照招标文件和相关管理规定，全面落实养护管理工作的各项内容。

5.4工程量以移交清点核实的数量为准。

5.5履约保证金：无。

5.6项目负责人不得再参与其他项目，一经发现，甲方有权解除与其签订的养护承包合同，所造成的损失均由乙方承担。

5.7因规划调整或上级要求造成养护面积或草花种植面积变化时，甲方有权根据实际调整。

第6条：养护管理要求

6.1组织制度

6.1.1项目负责人

6.1.1.1项目负责人任职条件

（1）乙方必须指派一名专职项目负责人进行绿化养护管理，任期三年，项目负责人不得兼任其他任何工程项目的岗位。乙方须出具授权委托书，承诺养护过程中的一般事宜均由项目负责人全权处理。

（2）项目负责人职称要求：具有园林绿化专业毕业证书且获得园林绿化相关专业初级职称3年以上的技术人员。前述园林绿化专业是指：与园林绿化工程规划、设计、施工及养护管理相关的专业，包括园林（含园林规划设计、园林植物、风景园林、园林绿化等）、园艺、城市规划、景观、植物（含植保、森保等）、风景旅游、环境艺术等专业。

（3）其他要求：提供劳动合同及在任职（承包）单位连续3个月以上的社保缴费证明。

6.1.1.2项目负责人的职责

- 项目负责人应每天对管辖区域进行巡查，及时发现并处理现场存在的问题。根据绿化养护考核平台、联动处置平台的整改通知及时进行整改并回复。

- 项目负责人应保持24小时通讯畅通，准时参加甲方组织的会议或活动。

（3）项目负责人应按要求做好养护日志的记录及时上传绿化养护考核平台，并按时上报月度养护总结和养护计划。

（4）项目负责人应定期做好养护工作人员的安全教育、技术交底和相关业务培训，并建立台账资料。

（5）项目负责人必须接受甲方的现场考勤并计入考核，具体考勤办法详见附件：绿化养护考核平台操作手册。

6.1.2项目组主要人员的更换

自合同履约开始不得更换项目负责人（甲方提出除外），合同期内如需更换项目组主要成员，须提出书面申请并经甲方审核通过后更换，每更换一人次扣除违约金10000元，每类人员累计更换都不得超过2次；未提出书面申请，但事实已更换的，一经查实扣除违约金20000元，并按要求完备更换手续。项目组成员须按时参加甲方召集的会议，否则承担2000元/人.次的违约金。

6.1.3项目组成员

日常养护工作投入的总人数：     人。乙方须为本项目组建专门的项目组（项目负责人1人、植保巡视员不少于1人、花境师不少于1人、安全员不少于1人）。植保巡视员、安全员须具有园林绿化类相关职业资格技能证书。花境师须具有花境师职业技能证书。

养护作业人数按采购需求中要求配置，乙方应确保养护人员的稳定性。乙方可根据工作需要和季节忙闲适当调配人员数量，但不得少于采购需求中最低人员配置要求。甲方可以随时抽查现场养护作业人数并计入考核，具体抽查办法详见附件：绿化养护考核平台操作手册。

6.1.4养护作业日志

养护作业日志是反映养护单位养护水平的重要资料，应按照甲方统一规定的格式每日一记，甲方随时可以抽查。养护日志由项目负责人记录，记录应完整、系统，内容翔实。

6.1.5养护月计划

养护月计划应于每月25日上报甲方。月计划应按照甲方要求的格式编写，内容应能反映出本月的工作安排、技术措施、用工量、时间表等重要信息。

6.1.6养护巡查日志

养护巡查是反馈绿化情况的重要手段，应按照甲方统一规定的格式记录巡查结果，养护责任内发现的问题情况的应结合养护计划及养护作业日志及时闭环解决处理，养护责任外的问题应第一时间反馈甲方。

6.1.7现场安全管理

养护作业人员应统一着装上岗，服装颜色应易于辨认，不建议使用绿色。服装上须标明单位名称或者简称。养护作业人员自有车辆应在规定区域停放整齐，不得影响道路通行，不得停放在绿地内。施工作业时应重点注意安全措施，合理放置施工提示标志等。

6.1.8应急响应

因不可抗拒因素如由于台风、暴雨、大雪等自然灾害引起树木突然倒塌、碰线、碰屋，非养护原因造成的树枝伤人、伤物，或交通事故造成苗木损毁，乙方应迅速组织力量，半小时内到达现场并及时处理。同时做好夏季防台和冬季防寒工作。上述作业过程中涉及的所有费用由乙方全部承担。

6.2绿地保洁

6.2.1乙方必须设置专职保洁人员，承担管辖绿地的保洁和巡查任务，发现占绿、损绿、设施破坏等情况需第一时间予以制止并向现场项目负责人汇报。专职保洁人员不得从事其他任何养护作业。乙方需合理调配人员，确保全年任何一天不出现保洁人员缺岗现象。

6.2.2保洁工作包括清除绿地、园路、广场以及园林建筑内的断枝、石块、烟头、果皮纸壳、树挂垃圾，清除绿地内垃圾箱中的垃圾，清除水体漂浮物（浮萍、水草等），保持坐凳、桌椅、扶手、门窗玻璃和花坛压顶等干净无灰尘。

6.2.3一级养护绿地保洁每天不少于2次，花境、草花、月季、绣球等养护范围保洁频次不少于2次/天。

6.2.4特殊情况根据甲方要求实行不间断保洁和夜间保洁，乙方须合理安排保洁人员。

6.3景观维护

6.3.1乔木、花灌木如出现死亡，乙方应及时清除并在适宜时间补种相同品种、规格质量、数量的植物。乔木、花灌木如发生倾斜、倒伏，应及时扶正并进行加固。乔木、花灌木的支撑如有缺失、散乱、松动现象，应及时修复。

6.3.2色块、地被、草花或草坪如出现明显死亡、空秃，乙方应及时清理并补种。色块、地被、草花或草坪如因上部乔灌木或相邻建筑物（构筑物）遮挡，长期缺乏光照导致植物长势不佳或泥土裸露而影响景观效果的，应及时改种耐荫地被，具体品种、规格、密度由甲方指定。

6.3.3上述条款涉及的苗木补种或改种费用由乙方全部承担。

6.3.4各类园林设施（包括亭、廊、榭、花架、座椅、花坛、贴面、地坪、垃圾箱、石球、铁链等）发现破坏应及时制止且上报。发现有损绿、毁绿、占用绿地现象应及时制止且上报。

6.3.5确保行道树（棵）树穴有平整盖板或种植地被植物，做到黄土不裸露，无杂草，无垃圾杂物，无树挂垃圾。

6.4 杂草清除

及时清除绿地杂草，确保色块、地被、草花或草坪内局部狭叶杂草每平方米低于10株、阔叶杂草每平方米低于5株或杂草高度不超出上述苗木高度5公分。确保视野内藤本状杂草低于2株、单株长度或高度小于0.5米。

6.5 土肥水

6.5.1每月要求月季等色块松土一次，乔木、花灌木做树穴一次，草坪切边一次。

6.5.2每年至少施有机肥一次，并根据不同的植物（包括草坪、草花）进行生长期追肥，确保植物生长旺盛。冬季施肥应合理控制用量，避免出现遗漏。

6.5.3干旱季节应及时浇水，雨季时应及时排水，保证植物正常生长。抗旱、排水作业过程中涉及的所有费用由乙方全部承担。

6.6 绿化修剪

6.6.1暖季型草坪生长期高度应控制在3-6厘米，冷季型草坪生长期高度应控制在6-12厘米。色块、绿篱、球类应修剪整齐，剪下枝叶及时清除。乔木、花灌木根部萌蘖或主枝侧芽应及时清除。

6.6.2乔木、花灌木不得有枯枝、断枝或枝条过低影响行人通行。行道树（棵）枝叶影响交通信号灯或指示牌时及时进行修剪。登高修剪时必须配备保险带和戴安全帽并设置警示标志。

6.6.3冬季乔木、花灌木修剪时应剪除徒长枝、病虫枝、交叉枝、并生枝、下垂枝、残枝以及根部萌蘖枝，剪口要整齐，不得留有桩头。及时解决树木与电线、建筑物、交通等之间的矛盾。

6.7 病虫害防治

及时对园林植物（包括乔木、花灌木、竹类、绿篱、地被、色块、藤本、水生植物、草坪和草花等）进行病虫害防治，作业人员喷施化学药剂时应戴口罩和手套，在道路或居民区附近作业时应设置警示标志，避免化学药剂滴落在行人或其衣物上。

6.8应急抢险

遇紧急情况（例如台风、连续高温、雨雪冰冻等恶劣天气及与本项目有关的其他应急抢险）抢险车辆、机械、绳索、人员等及时到位，养护单位负责人通讯畅通，不同灾害分类处理，保证措施有效、得当。

6.9 其他要求

6.9.1乙方应切实做好安全生产工作，加强培训，增强安全防范意识，遵守操作规范；严格遵守各项法律、法规和文件规定。如该养护工程期间发生任何安全事故，均由乙方负责处理、解决，处理过程中所发生的一切费用由乙方承担。

6.9.2服从甲方代表的指导和指挥。乙方应及时处置承包范围内绿化养护相关的市民信访和数字化平台派件，若不能及时或不能按标准完成承包范围内的养护工作，甲方有权安排第三方进行养护和整改，所发生费用从乙方的月度养护费中扣除，三次以上甲方有权单方终止合同，所造成的损失全部由乙方承担。

6.9.3乙方应加强绿地安保工作，确保无重大破坏和偷盗案件。如遇重大事件应及时处置和上报。

6.9.4乙方必须保护好承包范围内的园林植物和景观设施，任何单位、个人开挖、占用绿地等，须持甲方发放的的开挖审批单方可进行，否则一切后果由乙方负责。

6.9.5因突发事件及重大活动，甲方需调动乙方人员、设备时或要求乙方完成突击性任务时，乙方应服从安排并予以配合。

6.9.6乙方需根据项目情况提供完成绿化养护服务所需的相关车辆、设备等。服务期限内完成项目工作所需的耗材（如农药、石灰、草绳、易耗品）等由乙方自备。乙方自行负责车辆、设备的使用及维护管理工作。

6.9.7每季度更换草花前一个月向甲方提供合理的草花更换方案（草花方案须具备合理性、本土化、长效性）。

6.9.8养护过程中作业垃圾包含但不限于草渣、枯枝、落叶应回收至正规指定地点，严禁乱倾倒。

第7条：养护考核办法及评分标准

7.1 采取聘用质量跟踪服务单位日常跟踪记录、甲方随机检查相结合的办法，甲方对乙方养护质量进行考核评分，具体考核办法及评分标准详见《太仓市娄东街道绿化养护管理细则》文件，评分标准以最新修订版本为准。

7.2 绿化养护合同期限内，甲方有权对累计三次不满90分，或两次不满85分，或一次不满80分的养护承包单位（乙方），甲方有权解除其签订的养护承包责任合同，并另行发包，所有损失由乙方自行承担。同时取消其下一轮养护投标资格。

第8条：争议解决方式、违约责任

8.1甲乙双方因合同发生争议，可协商解决，若协商不成，可向绿化养护管理工程所在地人民法院提起诉讼。

8.2 因一方违约使合同不能履行，另一方欲终止或解除全部合同，应提前10天通知违约方后方可终止或解除合同，由违约方承担违约责任。

第9条：合同份数

本合同经双方签字盖章后生效。本合同一式五份，甲方二份，乙方二份，代理机构一份。

第10条：附则

1、下列文件为本合同不可分割部分：

（1）招标文件；

（2）乙方的投标文件；

（3）乙方在招投标过程中所作的其它承诺、声明、书面澄清等；

（4）中标通知书；

2、未尽事宜

本合同未尽事宜应按照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》之规定解释。

3、附件

附件一：《太仓市娄东街道绿化养护管理细则》

附件二：《绿化养护考核平台操作手册》

附件三：《合同分项报价表》

附件四：《政府采购履约验收通知单（参考样本）》

附件五：《政府采购履约验收书（服务类）》

甲方(公章)：                                        乙方（公章）：

法人代表（签章）：	                                法人代表（签章）：

或其授权代理人（签章）：		                        或其授权代理人（签章）：

日期：     年   月   日                             日期：      年   月   日

代理机构备案：

附件1：太仓市娄东街道绿化养护管理细则（适用采购包1、采购包2、采购包3）

| 太仓市娄东街道绿化养护管理细则 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 考核项目 | 标准分 | 扣分内容 | 扣分 单位 | 分值 | 扣分 |
| 一 | 组织 制度 | 15 | 1、作业日志未及时记录上报或内容严重不齐全或内容不清晰、明显错误 | 次 | 1 |  |
|  |  |  | 2、月度计划不及时上报或内容严重不齐全或内容不清晰、明显错误 | 次 | 2 |  |
|  |  |  | 3、安全教育记录不及时上报或内容严重不齐全或内容不清晰、明显错误 | 次 | 2 |  |
|  |  |  | 4、养护作业过程中未做到文明施工（作业时安全措施不到位、作业人员车辆未按规定停放、作业人员未穿工作服、作业人员随地睡觉等） | 辆·次/ 人·次/次 | 1 |  |
|  |  |  | 5、养护作业过程中未做到文明施工或养护质量明显不到位或作业垃圾乱倾倒,被投诉、上级部门通报或媒体曝光 | 次 | 2 |  |
|  |  |  | 6、随机进行的养护人数抽查，出勤人数少于定额规定 | 人·次 | 1 |  |
|  |  |  | 7、养护承包单位在规定期限内未完成或未实施绿化管理部门要求的事项 | 次 | 2-10 |  |
|  |  |  | 8、养护承包单位未按绿化管理部门要求的程序或标准实施作业 | 次 | 2-10 |  |
|  |  |  | 9、项目负责人或植保巡查员未在规定时间内或未按要求进行电子签到 | 次 | 1 |  |
|  |  |  | 10、项目负责人或植保巡查员在规定时间内对自身管辖范围的各个地块巡查的次数少于定额次数 | 处·次 | 1 |  |
|  |  |  | 11、项目负责人或植保巡查员在规定时间内在自身管辖范围巡查时间少于定额规定 | 次 | 1 |  |
|  |  |  | 12、项目负责人或植保巡查员擅自将平台终端设备交由他人代为巡查或长时间（60分钟以上）将平台终端设备固定在养护范围的某处等弄虚作假的行为 | 次 | 3 |  |
|  |  |  | 13、项目负责人无故缺席绿化管理部门组织的会议或活动（未提供单位盖章的请假单原件或指派其他管理人员参加） | 次 | 2 |  |
|  |  |  | 14、项目负责人管辖范围有损绿、毁绿、占用绿地或违章搭建现象未及时发现、制止、上报 | 次 | 2 |  |
|  |  |  | 15、项目负责人应对管辖范围内绿化管理部门许可的开挖审批进行监管，对超出审批范围的违规施工行为未及时发现、制止、上报 | 次 | 2 |  |
|  |  |  | 16、未经绿化管理部门许可，擅自将绿地内苗木移作他用 | 次 | 3 |  |
| 二 | 卫生 保洁 | 20 | 1、绿地（包括园路、广场等铺装以及园林建筑）内发现断枝、枯枝、枯叶、石块、烟头、果皮纸壳、树挂垃圾、粪便、白色垃圾等垃圾，水体内发现漂浮物（包括影响景观的浮萍、水草等），园路、广场等铺装表面泥土、泥水、苔藓未及时清除 | 处 | 1 |  |
|  |  |  | 2、亭榭廊、坐凳、桌椅、扶手、栏杆、门窗玻璃、果壳箱、压顶、自行车架、车挡、石球等有灰尘或杂物 | 处 | 1 |  |
|  |  |  | 3、果壳箱内垃圾已满，未及时清运 | 处 | 1 |  |
|  |  |  | 4、作业时产生的枝条、垃圾占用马路、人行道、园路或广场铺装 | 处 | 1 |  |
|  |  |  | 5、作业垃圾当天未清除或专职保洁人员缺岗导致大量垃圾未及时清除 | 处 | 2 |  |
| 三 | 景观 维护 | 16 | 1、乔木、花灌木、色块、草坪等地被植物死亡，未及时清除或清除后在适宜季节未及时补种 | 株/处 | 1 |  |
|  |  |  | 2、乔木、花灌木的支撑缺失、倾斜、松动未及时修复 | 株 | 1 |  |
|  |  |  | 3、乔木、花灌木的支撑过紧未及时松绑或拆除，影响树木正常生长或导致树木死亡 | 株 | 1 |  |
|  |  |  | 4、乔木、花灌木倾斜、倒伏，未及时扶正 | 株 | 1 |  |
|  |  |  | 5、各类园林设施（包括亭榭廊、花架、坐凳、桌椅、扶手、栏杆、花坛、贴面、地坪、果壳箱、自行车架、车挡、石球、铁链等）缺失、损坏等未及时上报或产生的安全隐患未及时处理 | 次/处 | 1 |  |
|  |  |  | 6、果壳箱倾倒或盖子未盖好 | 处 | 1 |  |
|  |  |  | 7、草坪（高羊茅、黑麦草等）及花卉播种密度过低、同一地块密度不均匀或出芽率不高，景观效果不佳 | 处 | 2 |  |
|  |  |  | 8、未及时或未处理（清除）绿地内苔藓 | 处 | 1 |  |
| 四 | 杂草 清除 | 15 | 1、色块、草花、草坪等地被内局部狭叶杂草每平方米达10-20株、阔叶杂草每平方米达5-10株或杂草高度超出上述苗木高度5-10厘米 | 处 | 1 |  |
|  |  |  | 2、色块、草花、草坪等地被内局部狭叶杂草每平方米20株以上、阔叶杂草每平方米10株以上或杂草高度超出上述苗木高度10厘米以上 | 处 | 2 |  |
|  |  |  | 3、林带及白地内杂草高度控制在20厘米以内 | 处 | 1 |  |
|  |  |  | 4、视野内藤本状杂草大于等于2株或单株长度（高度）大于等于50厘米 | 处 | 1 |  |
| 五 | 修剪 | 12 | 1、暖季型草坪生长期高度应控制在3-6厘米，草坪修剪后低于3厘米或草坪超过6厘米仍未修剪 | 处 | 1 |  |
|  |  |  | 2、冷季型草坪生长期高度应控制在6-12厘米，草坪修剪后低于6厘米或草坪超过12厘米仍未修剪 | 处 | 1 |  |
|  |  |  | 3、乔木、花灌木未修剪或修剪不到位（修剪时剪口不平整或有劈裂，修剪后留有大枝桩头、徒长枝、病虫枝、交叉枝、并生枝、下垂枝、残枝以及根部萌蘖枝） | 株/处 | 1 |  |
|  |  |  | 4、色块、绿篱、球类未修剪或修剪不到位（修剪不整齐、修剪过重导致枝干外露或植物生长衰落）或剪下枝叶未及时清除，影响景观效果 | 株/处 | 1 |  |
|  |  |  | 5、同一条道路上行道树修剪风格不统一或发生重大修剪技术失误 | 处 | 3 |  |
|  |  |  | 6、宿根植物或花葶枯萎后未及时修剪 | 株/处 | 1 |  |
|  |  |  | 7、乔木、花灌木有枯枝、断枝、枯叶或枝条过低影响行人通行 | 株 | 1 |  |
|  |  |  | 8、乔木、花灌木有根部萌蘖或主枝侧芽超过10厘米 | 株 | 1 |  |
|  |  |  | 9、登高修剪时扶梯下面没人扶、未系保险带、未戴安全帽或未设置警示标志 | 处 | 2 |  |
| 六 | 病虫害防治 | 12 | 1、园林植物（包括乔木、花灌木、竹类、绿篱、藤本、水生植物、色块、草花、草坪等地被）有轻微病虫害或病虫害虽明显，但及时用药后，无继续危害现象，对景观效果影响较小 | 处 | 1 |  |
|  |  |  | 2、园林植物有较明显的病虫害，且未及时用药或对景观效果影响较大 | 处 | 2 |  |
|  |  |  | 3、作业人员喷施化学药剂时未戴口罩和手套 | 人·次 | 2 |  |
|  |  |  | 4、在道路上喷施化学药剂时未设警示标志或喷溅到市民身上 | 次 | 2 |  |
|  |  |  | 5、园林植物乱用除草剂或用药后产生药害 | 处 | 3 |  |
| 七 | 松土 切边 施肥 浇水 涂白 其他 | 10 | 1、树穴等未松土或松土不到位 | 处 | 1 |  |
|  |  |  | 2、未切边或切边不及时或切边不到位 | 处 | 1 |  |
|  |  |  | 3、未及时施肥或施肥时偷工减料或施肥不当造成园林植物成片饥瘦、枯黄、萎缩、死亡 | 处 | 2 |  |
|  |  |  | 4、未及时浇水导致土壤开裂、板结，造成园林植物枯黄、生长不良、死亡 | 处 | 2 |  |
|  |  |  | 5、涂白有遗漏或高度未达到规定要求 | 处 | 1 |  |
|  |  |  | 6、涂白过程中跑冒滴漏，地面或园林植物上沾上石灰水未及时清除 | 处 | 1 |  |
|  |  |  | 7、抗台、抗旱、排涝、防冻抗寒等作业不及时或作业不到位 | 项 | 2 |  |

附件2：绿化养护考核平台操作手册

绿化养护考核平台操作手册

本手册适用于太仓市娄东街道办绿化养护考核平台（以下简称“平台”） web端和手机端。使用对象为绿化养护承包单位的项目负责人、植保巡视员及质量跟踪服务单位人员。

登录平台的项目负责人、植保巡视员及质量跟踪服务人员视为已接受太仓市娄东街道办（以下简称“甲方”）平台的培训学习并已充分熟悉该平台的各项功能和操作。根据养护合同和管理细则的相关条款，本手册主要针对平台使用过程中部分程序性和规范性的内容进行细化和说明。

一、整改通知

1、回复期限

1.1超出整改期限未完成整改通知回复的（以平台整改通知显示为准，问题已处理，但图片尚未上传的仍视为未完成整改通知回复），原整改通知将予以扣分同时加扣组织管理2分，原整改通知为提示性质未扣分的，将予以扣组织管理2分处理。

1.2回复的图片内容或位置明显与整改通知要求不符，或问题明显未完成处理被驳回的整改通知将予以扣分同时加扣组织管理2分并要求重新整改，原整改通知为提示性质未扣分的，将予以扣组织管理2分处理。

1.3组织管理扣1分时，该养护承包范围内每个养护等级均扣1分，以此类推。

2、图片要求

2.1回复图片模糊不清或经压缩后变形严重无法辨别被驳回的整改通知将予以扣分同时加扣组织管理2分并要求重新上传图片，整改通知为提示性质未扣分的，将予以扣组织管理2分处理并要求重新上传图片。

3、争议整改通知处置程序

3.1项目负责人对整改通知如有异议应在整改通知上传的48小时内提出，逾期提出的原则上不再予以调整，尤其是月底结算阶段。48小时的期限不包括（法定）节假日。

3.2项目负责人应在养护工作群内将有异议的整改通知界面截屏或者将整改通知编号、地块、大致争议内容等进行说明。

3.3甲方应在项目负责人反映情况后24小时内对有争议的整改通知进行复核，并将处理后的情况在养护工作群内予以反馈。逾期未反馈的，甲方应删除该争议整改通知。24小时的期限不包括（法定）节假日。

二、电子签到

1、电子签到需项目负责人、植保巡视员及质量跟踪服务人员本人在工作日的签到时间段，在本单位（人）管辖绿地内自拍照片后上传。签到时间段统一规定为8:00-16:00，该时间段以外的签到为无效签到。法定节假日不要求签到。

2、电子签到图片中项目负责人、植保巡视员及质量跟踪服务人员头像及背景应清晰可见，模糊无法辨别的、签到图像横置或倒置的视为无效签到。

3、项目负责人、植保巡视员及质量跟踪服务人员休假时未提供有效请假单的前提下，其他人代签视为无效签到；项目负责人、植保巡视员休假时提供了有效请假单，但未安排其他人代签视为未签到。

4、无效签到与未签到（视为缺勤）将予以组织管理扣1分。

三、轨迹管理

1、轨迹管理

1.1项目负责人、植保巡视员及质量跟踪服务人员日常巡查轨迹纳入平台考核。周一至周日七天为一个周期。

1.2公园、一级绿地每周巡查次数不少于四次，二级绿地每周巡查次数不少于三次，三级、四级绿地和白地、河道养护保洁每周巡查次数不少于两次。一天内多次到达同一个地块的只视为巡查一次。

1.3某个地块在一周内被巡查次数少于规定要求的，将按管理细则予以扣分。春节和国庆长假期间巡查要求另行通知。

2、巡查时间管理

2.1项目负责人、植保巡视员周一至周六，质量跟踪服务人员周一至周六，在管辖区域巡查时间纳入平台考核，法定节假日做保证一人值班打卡不少于6小时/日。

2.2巡查时间段统一规定为6:00-17:00，该时间段以外的巡查为无效巡查。

2.3项目负责人、植保巡视员在管辖区域有效巡查时间不少于6个小时/日（上午3小时、下午3小时），质量跟踪服务人员在管辖区域有效巡查时间不应少于6个小时/日（上午3小时、下午3小时），甲方视实际情况可以对巡查时间的标准进行调整。

2.4项目负责人、植保巡视员及质量跟踪服务人员有效巡查时间少于规定要求的，将按管理细则予以组织管理扣1分处理。

2.5如有弄虚作假行为将按细则予以扣分。

四、人员考核

1、项目负责人根据养护合同中关于养护作业人员数量的定额要求以及稳定性要求，将现场养护作业人员的相关信息资料录入绿化养护考核平台“人员管理”模块。录入的人员数量必须在定额数量的90%-110%之间。项目负责人应确保上述信息资料的真实性以及人员的稳定性。

2、甲方对上述信息资料审核入库后，绿化养护承包单位(乙方)将无法修改或删除上述信息资料。现场养护作业人员如有增减或更换，绿化养护承包单位(乙方)需第一时间书面通知甲方，并及时更新养护作业人员信息资料。

3、在工作日的6:00-17:00之间，甲方及质量跟踪服务人员可随机对绿化养护承包单位入库养护作业人员的实际出勤情况进行抽查，未入库人员不在抽查范围，也不计入出勤人数。抽查结果由项目负责人签字确认。

4、入库养护作业人员实际出勤数量低于养护合同定额人数75%的，将按管理细则予以扣分。

5、入库养护作业人员须按养护考核标准配备轨迹定位电子卡。

五、养护日志月报

1、日志标题统一格式为：X月X日养护日志，月报标题统一格式为：X月份养护月报（X为小写数字，例如1）。

2、日志月报内容应按甲方提供的模板进行填写，并反映现场养护的实际情况如人员安排、机械投入、工作进度和存在问题等。

3、养护单位日志填报在当日16:00至24:00时间段内按要求填报，月报在当月25日按要求填报。质量跟踪服务单位日志填报在当日16:00至24:00时间段内按要求填报，安全月报在当月15日填报，质量跟踪服务工作月报在次月5日填报。

六、请假制度

1、项目负责人、植保巡视员及质量跟踪服务人员因故无法进行签到、巡查或者参加甲方组织的会议、活动时需要进行书面请假并经甲方同意，请假期间应安排人员做好接替工作，接替人员应固定并了解项目实际情况。

2、项目负责人、植保巡视员休假时必须指定一名养护管理人员代替项目负责人进行签到、巡查或者参加甲方组织的会议、活动。

3、请假单必须按甲方提供的格式填写并加盖单位公章。临时指定养护管理人员的姓名、联系方式应在请假单中写明。未出具书面请假单或请假单未加盖公章或请假单加盖公章以外的其他印章如项目部章等均视为请假无效。

4、请假单须在项目负责人、植保巡视员休假前（突发情况下可在项目负责人休假的第一个工作日的16：00前）送达甲方办公室并进行登记备案。

5、项目负责人、植保巡视员休假时未出具有效的请假单或未指定一名养护管理人员代替项目负责人、植保巡视员进行签到、巡查或者参加甲方组织的会议、活动的将按管理细则进行扣分。

6、原则上项目负责人、植保巡视员每月请假次数不得超过两次，每月累计请假时间不得超过5个工作日。

附件3：

合同分项报价表（适用采购包1、采购包2）

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 养护期（年） | 合同优惠率（%） | 优惠后综合单价（元/m2•年） | 合价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | （1） | （2） |  | （3） | （1）*（2）*（3） |  |
|  | …… |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 包括不限于影响电力线路安全运行、对居民生活有影响和干扰的（非日常养护工作范围内）等高密树枝修剪专项费 | 项 | 1 | / | / | / |  |  |
|  | 公众责任保险 | 项 | 1 | / | / | / |  | 提供保险发票结算，超过15000元按15000元结算。 |
|  | 预留金 | 项 | 1 | / | / | / |  |  |
| 总计金额 |  |  |  | 元 |  |  |  |  |

1、最终标的物单价根据合同优惠率同比例优惠，优惠后的综合单价在合同履约期间不做任何调整。养护数量按采购人确认的实际数量为准。

2、公众责任保险凭发票报销费用（超过预算价按预算价结算）。高密树枝修剪专项费及预留金结算时按结算审定价为准，审定标准参照合同优惠率。

3、优惠后综合单价计算方式为：综合单价最高限价*（1-合同优惠率），优惠后单价取小数点后两位，不进行四舍五入。例2.356元取整为2.35元。

附件3：

合同分项报价表（适用采购包3）

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 养护期（年） | 统一投标优惠率（%） | 优惠后综合单价（元/m2•年） | 合价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | （1） | （2） |  | （3） | （1）*（2）*（3） |  |
|  | …… |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 花境（更换补植） | 项 | 1 | / | / | / |  | 为不可竞争费用 |
|  | 公众责任保险 | 项 | 1 | / | / | / |  | 为不可竞争费用 |
|  | 预留金 | 项 | 1 | / | / | / |  | 为不可竞争费用 |
| 总计金额 |  |  |  | 元 |  |  |  |  |

注：

1、本项目采用统一优惠率报价方式，投标人所报优惠率不得小于0，保留小数点后两位，否则视为无效投标。最终标的物单价根据中标优惠率同比例优惠，优惠后的中标单价在合同履约期间不做任何调整。养护数量按采购人确认的实际数量为准。

2、不可竞争费用在投标报价时不得修改，否则视为无效投标。公众责任保险凭发票报销费用（超过预算价按预算价结算）。花境（更换补植）及预留金结算时按结算审定价为准，审定标准参照合同优惠率。

3、优惠后综合单价计算方式为：综合单价最高限价*（1-投标优惠率），优惠后单价取小数点后两位，不进行四舍五入。例2.356元取整为2.35元。

附件4：

政府采购履约验收通知单（参考样本）

供应商：

| 采购人 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  |  |  |
| 合同名称 |  |  |  |
| 合同编号 |  | 合同金额 |  |
| 验收时间 |  | 验收地点 |  |
| 联系人 |  | 联系电话 |  |
| 履约验收方案及工作要求 |  |  |  |
| 单位公章 年 月 日 |  |  |  |

附件5：

政府采购履约验收书（服务类）

| 采购人 |  | 项目名称 |  | 合同名称 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 供应商 |  | 项目及合 同编号 |  | 合同金额 |  |  |
| 分期（段）验收 | 是□否□ | 分期（段）情况 | 共分 期（段），此为第 期（段）验收 |  |  |  |
| 验收时间 |  | 验收地点 |  | 验收组织形式 |  | □自行简易验收 □验收小组验收 □采购代理机构验收 |
| 验收内容 | 服务质量 | 服务进度 | 人员、设备 配备情况 | 行业、安全标准 | 项目需求、服务承诺 | 合同履约时间、 地点、方式 |
|  | 合格□ 不合格□ | 按 时□ 不按时□ | 合 格□ 不合格□ | 合 格□ 不合格□ | 合 格□ 不合格□ | 合 格□ 不合格□ |
| 专业检测机构情况说明 |  |  |  |  |  |  |
| 存在问题 和改进意见 |  |  |  |  |  |  |
| 最终结论 | 合 格□ 不合格□ |  |  |  |  |  |
| 验收小组成员签字 |  |  |  |  |  |  |
| 采购代理机构意见 |  |  |  | 采购人意见 |  |  |
| 经办人： 负责人： （采购代理机构公章） |  |  |  | 经办人： 负责人： （采购人公章） |  |  |
| 供应商确认： （单位公章或授权代表签字） |  |  |  |  |  |  |

说明：1.该表为服务类项目履约验收的参考样表，采购人或采购代理机构可以根据工作实际进行调整。

2.未委托采购代理机构开展履约验收工作的，无需填写“采购代理机构意见”。

（全文完）