招　标　文　件

项目名称：南通市第二人民医院智慧监管平台项目

项目编号：JSZC-320600-JZCG-G2024-0270

南通市公共资源交易中心

（南通市政府采购中心）

2024年12月

# 总  目  录

- 投标邀请……………………………………

- 投标人须知…………………………………

- 合同文本……………………………………

- 采购需求……………………………………

- 评标方法与评标标准………………………

- 投标文件格式………………………………

第一章  投标邀请

受南通市第二人民医院的委托，南通市政府采购中心就南通市第二人民医院智慧监管平台项目(JSZC-320600-JZCG-G2024-0270)项目进行公开招标采购，欢迎符合条件的供应商投标。

项目概况

南通市第二人民医院智慧监管平台项目招标项目的潜在投标人可在“江苏政府采购网”自行免费下载招标文件，并于2025年1月6日10点00分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-320600-JZCG-G2024-0270

2.项目名称：南通市第二人民医院智慧监管平台项目

3.预算金额：75 万元

- 本项目设定最高限价，最高限价为75万元。

5.采购需求（简介）：详细内容见本招标文件第四章

6.合同履行期限：自项目验收合格起免费提供3年软件运维服务。

二、申请人的资格要求：

（一）通用资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。

2.在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询，无被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。（投标文件中无需提供证明材料）。

3.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目专门面向中小微型企业采购。残疾人福利性单位、监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业。（供应商按要求填写并提供《中小微企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》，或提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。）

4.本项目不接受联合体投标。

5.本项目不接受分包。

（二）本项目的特定资格要求

无

三、获取招标文件

1.时间：自招标文件公告发布之日起5个工作日。

2.方式：凡有意参与投标的供应商须登录江苏省政府采购网首页点击“苏采云”→通过CA锁进行响应确认，并自行在招标文件有效获取期内及时下载获取。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1. 2025年1月6日10点00分（北京时间）

2.地点：“苏采云”政府采购交易系统网上开标大厅。

五、公告期限

招标公告及招标文件公告期限为自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1. 投标保证金：免收

2. 项目演示、样品、答辩等：详见第四章采购需求。

3. 供应商（含潜在供应商）对采购方式、招标文件中采购需求、供应商资格条件、评标方法和评标标准、合同文本及资格审查结果的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复。供应商对其他事项的询问、质疑请向采购中心提出，由采购中心负责答复。

系统操作过程中如遇问题，请致电“苏采云”客服0519-86722801。

4.有关本次招标的事项若存在变动或修改，均以江苏政府采购网发布的更正或补充通知为准，敬请及时关注。

5.供应商应依照规定提交各类声明函、承诺函，不再同时提供原件备查或提供有关部门出具的相关证明文件。但中标供应商应做好提交声明函、承诺函相应原件的核查准备；核查后发现虚假或违背承诺的，依照相关法律法规规定处理。

6. “苏采云”系统使用相关提醒

6.1.根据省财政厅《关于更换全省政府采购交易系统C A数字证书和电子签章的通知》（苏财购〔2023〕101号），“苏采云”政府采购交易系统（以下简称苏采云系统）的CA数字证书、电子签章已更换为江苏省电子政务证书认证中心C A和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。如果投标人通过苏采云系统参与政府采购项目，需要更换CA数字证书和电子签章。具体办理指南和操作手册见链接：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html。

6.2领取CA和办理电子签章请至南通市政务服务中心裙楼四楼（南通市公共资源交中心）CA办理窗口办理，详见《江苏省政府采购数字证书(供应商) CA及电子签章办理指南》），请及时进行注册并按要求制作、上传电子投标文件。

6.3开标当天投标供应商应及时登录“苏采云”不见面开标大厅，并在规定时间内自行实施远程解密。投标供应商解密时间限定为响应文件解密指令发出后30分钟（供应商应当充分考虑网络延时造成的本地网络计时不一致风险，提前完成解密动作）。投标供应商因网络、电源、浏览器不稳定、未按要求配置软硬件环境，解密锁用错或其他物理故障、操作熟练程度等自身原因，导致响应文件在规定时间内未能解密、解密失败或解密超时，系统内响应文件将被退回，相应风险由供应商自行承担；因采购人原因或网上招投标平台发生故障，导致无法按时完成响应文件解密或开、评标工作无法进行的，可根据实际情况相应延迟解密时间或调整开、评标时间。

七、本次招标联系方式

1.采购人信息

名 称：　　南通市第二人民医院

地址：　　　南通市崇川区新华路298号

联系人：      陈女士

联系方式：　　　15950885966

2.南通市政府采购中心信息

地　址：南通市崇川区工农南路150号

联系人：       徐女士

联系方式：　　59001986

3.软件技术支持：0519-86722801

那家铭  0513-59001950

第二章  投标人须知

一、总则

1、招标方式

1.1 本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。

2、合格的投标人

2.1满足招标公告中供应商的资格要求的规定。

2.2 满足本文件实质性要求和条件的规定。

3、适用法律

3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

4、投标费用

4.1 投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，南通市政府采购中心（以下简称采购中心）在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2本次招标采购中心和采购人不收取标书工本费与中标服务费。

5、招标文件的约束力

5.1 投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。

二、招标文件

6、招标文件构成

6.1 招标文件由以下部分组成：

（1）投标邀请

（2）投标人须知

（3）合同文本

（4）采购需求

（5）评标方法与评标标准

（6）投标文件格式

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与采购中心联系解决。

6.2 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

7、招标文件的澄清

任何要求对招标文件进行澄清的投标人，应在投标截止期十日前按招标公告中的通讯地址，以书面形式通知采购中心。采购人有权对发出的招标文件进行必要的澄清或修改。

8、招标文件的修改

8.1 在投标截止时间前，采购中心可以对招标文件进行修改。

8.2 采购中心有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期。

8.3 招标文件的修改将在江苏政府采购网公布，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

三、投标文件的编制

9、投标文件的语言及度量衡单位

9.1 投标人提交的投标文件以及投标人与采购中心就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

9.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

10、投标文件构成

10.1 投标人编写的投标文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、投标分项报价表、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表、其他证明文件、投标函、开标一览表等部分。

10.2 如标书制作工具中格式和内容与“江苏政府采购网”发布的招标文件不一致，请以“江苏政府采购网”发布的招标文件为准。

11、证明投标人及投标标的符合招标文件规定的文件

11.1 投标人应按照法律、法规、规章和规范性文件以及招标文件要求提交证明文件，证明其及投标标的符合招标文件规定。

11.2招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

12、投标分项报价表

12.1 投标人应按照招标文件规定格式填报投标分项报价表。

12.2投标货币。投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。

13、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表

13.1 投标人需对招标文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离，并说明原因。

13.2 投标人可在投标文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。

14、投标函和开标一览表

14.1 投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。

14.2 对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与投标分项报价表中的投标总报价一致，如不一致，不作为无效投标处理，但评标时按开标一览表中价格为准。

15、投标有效期

15.1 投标有效期为采购中心规定的开标之日后九十（90）天。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件而予以拒绝。

16、投标有效期的延长

16.1 在特殊情况下，采购中心于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝采购中心的这一要求而放弃投标。同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件，同时受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

四、投标文件的递交

17、投标文件的递交

17.1 电子投标文件的递交

投标人应当按照《操作手册》规定，在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。

18、投标截止时间

18.1 投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。

投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功的按照本招标文件第二章第26.1.2条 规定做无效投标处理。

18.2 采购中心可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止时间，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止时间均应以延长后新的截止时间为准。

19、投标文件的拒收

19.1采购中心拒绝接收在其规定的投标截止时间后上传的任何投标文件。

20、投标文件的撤回和修改

20.1 投标文件的撤回

21.1.1 电子投标文件的撤回

投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。

21.1.2 投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

20.2 投标文件的修改

20.2.1投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

20.2.2 在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

20.3 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

五、开标与评标

21、开标

21.1 采购中心将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按照《操作手册》规定，参加开标活动和在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。

21.2开标仪式由采购中心组织。苏采云系统将自动对项目进行开标，并宣布各投标人名称和投标价格。

21.3投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。

21.4投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，如 苏采云系统中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

22、评标委员会

22.1 开标后，采购中心将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。

22.2 评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

22.3评委会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标侯选人。

23、评标过程的保密与公正

23.1凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、采购中心均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

23.2在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

23.3 采购中心和评标委员会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

23.4 采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过苏采云系统查看自己的评审得分及排序情况。

24、投标文件的澄清

24.1评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容 ，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

评标委员会并非对每个投标人都做澄清要求。

24.2需要供应商进行澄清、说明和补正的，评委会将通过苏采云系统向供应商发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

24.3 接到评委会澄清、说明和补正要求的投标人如未按规定做出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。

25、对投标文件的初审

25.1投标文件初审分为资格审查和符合性审查。

25.1.1 资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查的结论，采购人以书面形式向评委会进行反馈。

采购人在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询投标人的信用记录，以确定投标人是否具备投标资格,查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

25.1.2 符合性审查：依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

25.1.3 未通过资格审查或符合性审查的投标人，采购中心将在苏采云系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评标结束后，采购中心将不再告知未通过资格审查和符合性审查的原因。

25.2在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和采购中心的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会以少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

25.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

25.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，确定其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

25.5 评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过苏采云系统告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

25.6投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与采购中心及评标委员会联系。

26、无效投标条款和废标条款

26.1无效投标条款

26.1.1 投标人在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。

26.1.2 投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的。

26.1.3同一投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。

26.1.4投标人不具备招标文件中规定资格要求的。

26.1.5投标人的报价超过了采购预算或最高限价的。

26.1.6未通过符合性审查的。

26.1.7不符合招标文件中规定的实质性要求和条件的（本招标文件中斜体且有下划线部分为实质性要求和条件）。

26.1.8 投标人被 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

26.1.9 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

26.1.10评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将通过苏采云系统要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

26.1.11 投标文件未按照招标文件要求加盖CA电子公章的。

26.1.12投标人的商务技术部分得分相差异常悬殊，评标委员会一致认为得分畸低者有可能影响产品质量或者不能诚信履约的。

26.1.13其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。

26.2废标条款

26.2.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的。26.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。

26.2.3因重大变故，采购任务取消的。

26.2.4评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

26.2.5 因苏采云系统系统故障原因造成开标不成功的。

26.3 投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理：

26.3.1如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按政府采购相关规定执行。

六、定标

27、确定中标单位

27.1中标候选人的选取原则和数量见招标文件第五章规定。

27.2 采购人应根据评委会推荐的中标候选人确定中标人。

27.3 采购中心将在“江苏政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。

27.4  若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：

27.4.1提供虚假材料谋取中标的。

27.4.2向采购人、采购中心行贿或者提供其他不正当利益的。

27.4.3属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的。

27.4.4与采购人或者其他供应商恶意串通的。

27.4.5采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。

27.5 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：

27.5.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制。

27.5.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜。

27.5.3 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。

27.5.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。

28、质疑处理

28.1 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

28.2供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式根据下述28.4条款的规定向采购中心或采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

28.2.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；

28.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

28.2.3对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，采购中心、采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。

28.3质疑函必须按照本招标文件中《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。供应商如组成联合体参加投标，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

28.4供应商（含潜在供应商）对采购方式、采购需求、供应商资格条件及审查结果、评标方法和评标标准、合同文本的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复。供应商对除上述事项以外其他事项的询问、质疑请向采购中心提出，由采购中心负责答复。

采购中心及采购人只接收以纸质原件形式送达的质疑,建议供应商尽量通过邮寄方式提交质疑（采购人和采购中心不接受未填写快递运单的快件）。

采购中心质疑接收部门为政策法规科（快递运单上的收件人填写“政策法规科”即可），联系地址：南通市崇川区工农路150号南通市政务中心裙楼415室，联系电话：0513-59001850。

采购人质疑接收人及联系方式见招标文件第一章。

28.5 以下情形的质疑不予受理

28.5.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

28.5.2 超出政府采购法定期限的质疑。

28.5.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

28.5.4 未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

28.5.5供应商组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

28.6  供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，采购中心有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

29、中标通知书

29.l 中标结果确定后，采购中心将向中标人发出中标通知书。请中标人在中标结果公告届满之日起30日内,使用CA数字证书登录苏采云系统及时下载中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，苏采云系统不再保证提供下载中标通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。

29.2中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标人均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

七、授予合同

30. 签订合同

30.l中标人应当在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。

30.2 招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

30.3 签订合同后，中标人不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。

31、服务（包含与服务相关的货物）的追加

31.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的服务（包含与服务相关的货物），在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。

32、政府采购履约资金扶持政策

32.1根据《关于深入开展南通市政府采购线上合同信用融资工作的通知》（通财购〔2022〕68号），对政府采购中标供应商提出“政采贷”融资申请的，采购人应当依法按时在“苏采云”系统中录入并公开政府采购合同信息，勾选“融资贷款”选项，并在合同签订、验收付款、账号维护等环节提供必要便利，持续降低参与政府采购的中小企业融资成本。中标供应商如需获得合同信用融资支持，可凭政府采购合同办理“政采贷”融资贷款，详情请见江苏省政府采购网-政采贷专栏。

32.2履约保证金以履约保函（保险）形式向采购人缴纳的，按照《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》，登录江苏政府采购网，选择“保险保函”模块，进行相关操作。供应商可登陆江苏政府采购网“资料下载”栏目下载“政府采购电子履约（保函）保险操作手册（网址：www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jisngsu/zlxz/)。

第三章  合同文本

以下为中标后签定本项目合同的通用条款，中标人不得提出实质性的修改。

# 南通市政府采购合同（服务）（合同编号）

项目名称： 南通市第二人民医院智慧监管平台项目

项目编号： JSZC-320600-JZCG-G2024-0270

委托方（以下简称“甲方”）：南通市第二人民医院

地  址：南通市崇川区新华路298号

邮  编：226002

电  话：0513——55076887

受托方（以下简称“乙方”）：

# 地  址：

# 邮  编：

电  话：

甲、乙双方根据南通市公共资源交易中心 南通市第二人民医院智慧监管平台项目 项目招标结果和有关招、投标文件的要求，依照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》及有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方协商一致，订立以下合同：

第一条 总则

甲乙双方本着诚实守信、友好合作的原则，同意认真履行本合同的各项条款。

- 服务内容

详见本项目采购内容与技术需求及乙方投标时的商务技术响应文件（二者标准不一致时，按标准高的执行）

第三条 服务周期

2.1建设周期

自合同签订之日起    天内完成平台建设并上线运行。

2.2维护服务期

自项目验收合格起免费提供   年运维服务。

第四条 合同价及合同款支付方式

3.1项目费用：合同总价         ，人民币大写        。

本项目合同价应包括完成本项目的全部服务所发生的费用，具体包括（但不限于）现场踏勘、数据收集、系统开发、安装、调试、系统集成、试运行、验收及培训、售后服务等及相应的税金及规费等一切费用。对完成本项目全部货物、服务使之成为一个完整系统的其余配套材料项目、措施项目等，乙方在投标前已经根据现场踏勘情况自行算量后自行计入投标报价中，本项目实施过程中对该部分不作任何调整，其各种风险包含在合同价中，除另有规定之外，甲方不再另行支付。

3.2支付方式：

合同签订后一个月内预付合同价的30%；项目经验收合格后，支付合同价款的60%；一年后付清余款。若软件不能达到验收标准，则需在10个工作日内全额退回预付款。

3.3 乙方账号如下：

户名：

开户行：

账  号：

3.4涉税鉴证业务约定书补充条款

涉税鉴证业务约定书本中的价款和价外费用均为包含增值税的含税价，甲方无须再向乙方支付其他款项。

3.5甲方开票信息如下：

户名：

税号：

第五条 双方责任

1. 甲方责任

1.1  为保证项目按进度进行，甲方应给予乙方积极配合，为乙方提供项目进行的必要条件, 甲方应安排一名项目负责人与乙方保持联络；因甲方原因需调换负责人时，需事先通知乙方；

1.2  甲方负责提供系统需求、试验场地和有利于技术开发的支持，协助乙方进行需求调研、系统设计和系统测试及上线部署，与乙方配合完成系统验收工作，验收通过后应在乙方提供的相应文件上签字并盖章；

1.3  甲方有义务对乙方在系统中采用的技术方案和核心技术，除对甲方以外的第三方保密；

2. 乙方责任

2.1  乙方在签署本协议书之后，成立项目小组，小组将定期与甲方项目负责人会商计划和确定项目进展情况，充分交换双方的工作信息和不断确定或界定双方对项目的最新要求。小组成员应保持相对稳定。如果需要更换小组成员，要事先书面通知甲方并经确认后，方可更换；

2.2  按项目的“说明书”及合同中有关条款明确的设计目标，保质、保量、及时、可靠地开展系统开发建设工作。乙方应保证开发成果不侵犯其他第三者的权利；

2.3  合同内容以及乙方在谈判、签署及履行本合同过程中知悉的任何有关甲方的信息，乙方负有保密义务，未经甲方同意，不得以任何形式使用、保留、复制或泄露给第三方。

第六条 交付及验收

1.项目上线评审及验收标准以项目的工作说明书为准，在履行合同过程中发生功能变更、增减等方面内容时应该及时修正工作说明书，修改后甲乙双方须签字认可。

2.乙方按本合同约定内容完成软件开发后，甲乙双方共同进行软件测试，软件测试通过后，系统在甲方指定的范围内上线。

3.系统上线后试运行期为3个月。在此期间，乙方根据系统运行情况对应用软件进行完善和修改，以确保系统能够稳定运行。

4.试运行期结束后，乙方在完成全部实施任务，并在确认达到合同要求的技术指标后，向甲方提出书面验收申请，配合乙方完成验收工作，如甲方在乙方提出书面验收申请后2周内，没有以书面形式告知乙方不验收或验收不通过，则视为系统验收合格。

第七条 履约保证

1.履约保证金

本项目成交后的履约保证金为项目成交价的10%，乙方的履约保证金须在成交通知书发出之日起至合同签订前汇入甲方账户（应当以数字人民币、支票、汇票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交），乙方凭成交通知书与甲方签订合同。超期或未有协商，则视为自动放弃成交资格。

2.乙方全部履约合同义务，经甲方验收合格无质量、进度等问题的，甲方在验收合格后一次性退还履约保证金。

3.发生以下情况的，履约保证金不予退还或部分退还：

a.签订合同后，乙方不履行合同义务的，甲方有权全额扣除履约保证金，全额不予退还，同时甲方亦有权终止合同，乙方还须承担相应的法律赔偿责任。

b.乙方在履约过程中发生违约行为，给甲方造成损失的，甲方有权在乙方缴纳的履约保证金中予以扣款，以弥补甲方经济损失，不足的部分乙方另外补齐。

第八条 需求及设计变更

1．甲方需要变更需求规格或系统设计时，需将变更概要、理由等提前5个工作日以书面方式提交给乙方项目负责人。

2．对于甲方所提交的变更要求，需要与乙方协商决定变更的内容和所需要的开发时间。

3．若因需求规格或系统设计的变更发生项目进度变更时，乙方应提交新编的项目进度计划由双方协商并书面确认。

4．在变更内容以书面方式确定以前，除甲方以书面方式提出不同指示的情况外，乙方仍按照变更前的设计内容进行项目的开发。

5．乙方与甲方对上述需求及设计变更的内容、开发期限、费用和进度计划等达成一致后，应编制设计变更说明书并由乙方与甲方签字认可作为“说明书”的补充文件。

第九条 违约责任

合同有效期内，任何一方未履行本合同的条款，均属违约，须承担相应的违约责任。甲乙方特别约定如下违约责任。

1. 甲方违约

1.1 因甲方原因导致项目停止，甲乙双方应根据项目的实际完成情况结算费用，甲方并应支付本合同价款5%的违约金。因甲方原因导致项目延缓，系统开发工作顺延。

1.2 未经乙方许可，甲方将项目中属乙方所有的软件和资料提供给第三方或在第三方处使用，通过相关法律程序认定，甲方上述行为对乙方权益造成损害的，乙方有权追述甲方获得赔偿。

1.3甲方违反保密义务，造成乙方技术秘密、商业秘密的泄露、外传，应承担违约责任并赔偿由此给乙方造成的全部损失。

1.4甲方未能按期付款，每逾期一日，加付应付合同价款万分之三的违约金，但累计金额不超过合同价款的5%。

2.乙方违约责任

2.1因乙方原因未能在规定时间90个工作日内完成系统开发工作，每延误一日，乙方支付甲方合同价款万分之三的违约金，但累计金额不超过合同价款的5%。因乙方原因导致在规定时间内项目无法开展，或在规定时间内三次不能通过验收，甲方有权解除合同，则乙方应支付合同价款的5%作为违约金。

2.2未经双方协商许可，乙方将项目客户化定制部分的软件和资料提供给除甲乙双方以外的第三方或在第三方处使用该系统，通过相关法律程序认定，乙方上述行为对甲方造成损害，乙方应向甲方赔偿。但是，乙方提供的乙方所有的软件和资料等不在此限制范围之内。

2.3乙方违反保密义务，造成甲方文件、资料、技术秘密、商业秘密的泄露，外传，应承担违约责任并赔偿由此给甲方造成的全部损失。

第十条 知识产权的所有和保密原则

1.该项目本地化的知识产权及相关权利归甲乙双方共有，但是，因完成项目由乙方提供的乙方自有或拥有知识产权的各业务系统，技术和资料，未经乙方许可甲方不得进行出售、复制和转让。

2.在开发和建设项目以及维护的过程中，由甲方提供的其商业机密及业务上的信息、资料等，乙方不得向除本项目之外的第三者泄露或不合理的使用。

第十一条 协议期限和变更

1.本协议自甲乙双方法定代表人（或授权代表）签章或加盖公章之日起生效。

2.更改或补充本协议时，需以书面形式且由双有签约权限者签名并加盖公章后方有效，与本合同具有同等效力。

第十二条 协议的解除

甲、乙一方若有违反本协议的行为，经书面劝告，催促无效的情况下，非违约方可解除本协议，违约方须对守约方由此而造成的经济损失予以赔偿。

第十三条 售后服务要求（当投标人响应方案高于采购要求时，按标准高的执行）

1.自项目验收合格起免费提供3年软件运维服务，本系统和甲方专用系统对接不在收取任何费用。免费运维期满后，每年运维费用不高于合同价的6%，另签合同。

2.在项目开发实施维护阶段，提供参与本项目系统开发建设周期内的1名工程师进行专职运维服务，提供7x24小时服务。在系统使用发生故障或系统出现bug、安全漏洞等问题，应及时处理，需做到：节假日安排人员值班，并将值班安排通知到采购人；通过QQ、微信、电话、邮件、上门服务等多种方式进行服务，在接到用户服务请求后，原则上立即解决，如有需要，上门服务。此部分包含在投标报价中。

3.项目培训要求:

①提供具有相应专业知识、实际工作和教学经验的培训讲师、辅导人员和相应的教材（ppt演示、word操作手册、操作讲解视频、纸质培训文档），培训所使用的语言和教材必须为中文，培训方式以现场操作系统讲解方式为主，线上培训为辅，结合ppt演示、word操作手册、操作讲解视频、纸质培训文档。

②拟派的培训人员务必解答所有采购人培训人员在使用中遇到的相关问题，并且记录在案，将遇到的问题进行汇总，编写常见问题说明，以便遇到相同问题时可以快速处理，必须保证所有被培训人员学会使用系统软件操作。

第十四条 仲裁和诉讼

1. 如果在理解和执行本协议中发生争议或产生需诉讼事宜，甲乙双方协商解决，协商不成双方同意向项目所在地的人民法院提起诉讼。

2.争议解决期间除争议事项外甲、乙双各方应继续履行各自本协议中规定的义务和行使权利。

第十五条 协议原件

本合同一式 伍 份，甲乙双方各执 贰 份，行政主管部门备案壹份，均具有同等法律效力。

甲方（公章）：                         乙方（公章）：

地址：                                 地址：

法定代表人（签字或签章）：             法定代表人（签字或签章）：

或委托代表人（签字）：                 或委托代表人（签字）：

电话：                                 电话：

签订日期：                             签订日期：
第四章 采购需求

项目属性:服务类项目。

一、采购标的清单

| 序号 | 采购标的 | 对应中小企业划分标准所属行业 |
| --- | --- | --- |
| 1 | ## 医院智慧监管平台 | 软件和信息技术服务业 |

二、技术要求

医院智慧监管服务平台：医院智慧监管服务平台项目旨在通过先进的信息技术手段，实现对医院医保资金使用的实时监控和管理，确保医保资金的安全、合理使用。该系统将整合医院现有的信息系统，通过数据分析和智能算法，对医保资金的流向、使用效率和合规性进行实时监控。

本项目所有条款不接受负偏离。

安全系统建设要求：确保系统具备高强度安全防护措施，抵御各类网络攻击和数据泄露风险； 数据加密：对传输和存储的数据进行加密处理，保障患者隐私和医院信息的安全；权限控制：实现严格的用户权限管理，确保只有授权用户能够访问相关数据；实时监控：构建实时监控系统，对医院智慧监管平台的运行状态进行实时监测； 应急响应：建立完善的应急响应机制，确保在系统发生安全事件时能够迅速响应和处理；安全审计：对系统操作进行安全审计，确保所有操作都有可追溯的记录；法律合规：确保系统建设和运营符合国家相关法律法规要求；用户培训：对使用系统的医护人员进行安全意识培训，提高整体安全防护水平。

系统集成：系统具备实时数据采集与处理能力；系统能够实现医疗信息系统无缝对接；系统具备强大的数据分析与决策支持功能；系统需符合国家信息安全标准，确保数据安全；系统具备良好的兼容性和扩展性；系统支持远程监控与远程诊断功能；系统能够提供实时预警与应急响应机制；系统支持多语言操作界面；系统提供用户友好的操作体验和完善的售后服务。

详细需求如下：

| 模 块 | 技术部分实质性要求（加斜体下划线） |
| --- | --- |
| 医保智能审核 | 1.事前诊间智能提醒 |
|  | 1.1医嘱处方智能提醒：在医师开具处方或医嘱时，利用管理规则对检验检查、治疗、用药的合理性及合规性进行实时审核，自动筛查出医嘱或处方中不符合医保政策或医学常识的项目并及时提醒医师进行处理，并提供多种处理方式（继续使用，取消使用等）。 |
|  | 1.2护士执行医嘱实时监控：护士执行医嘱时，对其合理性、合规性进行实时质控和提醒，当出现强制拦截的规则时，医嘱不可执行。 |
|  | 1.3护理记账实时监控：护士站录入费用（耗材、诊疗项目）时对其合理性、合规性进行实时质控和提醒，并提供多种处理方式（继续使用，取消使用等）。 |
|  | 1.4疑点操作内容记录：在医嘱、处方审核以及费用录入提醒等场景中，医师和护士根据患者的情况判断需要继续使用已提醒的违规项目并执行“继续使用”时，提示医师和护士录入相关操作理由，为医师和护士医疗行为分析和医保管理提供参考。 |
|  | 1.5相关记录关联展示：提供疑点明细相关单据的关联性展示，包括具体的违规数量、违规金额、开单科室、开单医生、计费时间等 |
|  | 1.6其他个性化需求 |
|  | 2.事中医疗服务质量控制监控 |
|  | 2.1对门诊和住院患者医疗服务质量进行全量智能审核： |
|  | 2.1.1门诊患者结算前统一检查其全部处方信息、计费信息是否违规并提示。 |
|  | 2.1.2住院患者转科、预出院前统一检查其全部医嘱信息、计费信息是否存在违规并提示。 |
|  | 2.1.3支持后台定期全量审核门诊处方、医嘱执行明细、患者费用明细，全量审核疑点信息提醒并汇总显示。 |
|  | 2.2事中监控首页展示： |
|  | 2.2.1拦截总体数据：系统能够自动统计并展示目标时段内事前提醒触发提醒次数、采纳返回修改次数、以及审核总金额和违规总金额等。支持下钻至医生。 |
|  | 2.2.2违规总体数据：系统能够自动统计并展示目标时段内审核主单总数、违规主单总数、审核明细总数、违规明细总数、审核总金额、违规总金额等指标数据，且支持图表形式展示，同时支持数据导出。支持下钻至医生。 |
|  | 2.2.3违规规则数据：系统能够自动统计并展示目标时段主单审核规则和明细规则触发情况，并以图表形式展示。支持下钻至医生。 |
|  | 2.2.4违规科室数据：系统能够自动统计并展示目标时段各科室违规情况，支持用图表形式展示，同时在规则分析详情内可以支持数据导出。支持下钻至医生。 |
|  | 2.2.5支持根据登录用户权限范围查看对应的监控数据。 |
|  | 2.3违规数据统计： |
|  | 2.3.1主单违规统计：以结算日期、科室为维度，查询主单规则违规情况，统计单据数和单据金额，可统计全院和具体科室情况。主单展示信息包括主单号、姓名、结算时间、医疗总费用等。 |
| 医保智能审核 | 2.3.2明细违规统计：以结算日期、科室为维度，查询明细规则违规情况，统计违规明细数、数量占比、违规金额、金额占比，可统计全院、具体科室、医生情况。 |
|  | 2.4审核结果查询： |
|  | 2.4.1主单审核查询：系统支持以结算日期、就医方式、质控状态等条件为维度，查询对应主单信息，并支持数据导出。主单信息包括人员类别、病案号、住院号、医疗总费用等。 |
|  | 2.4.2明细审核查询：系统支持查询与主单查询结果一致的单据明细信息，包括患者基本信息、诊疗信息、费用明细、审核日志、项目编码、项目名称、规则提醒、科室、医生等。 |
|  | 2.4.3人工复审：系统可提供人工复审功能，分科室质控和院级质控两个级别。质控员可查询科室全部违规单据的违规理由，针对临床违规保存的内容进行复审，科室审核通过提交院级审核，院级审核通过归档。 |
|  | 2.5其他个性化需求 |
|  | 3.事后大数据决策分析 |
|  | 3.1系统总览： |
|  | 3.1.1数据板块：支持自定义按年度或月度进行医疗金额展示、问题金额展示、问题人次展示、问题占比展示。 |
|  | 3.1.2问题规则次数板块：支持自定义按年度或月度年度进行问题规则占比展示。 |
|  | 3.1.3全年趋势分析板块：全年各月医疗总金额趋势分析，全年各月问题金额趋势分析，全年各月总单据数趋势分析，全年各月问题单据数趋势分析。 |
|  | 3.2综合情况分析：支持自定义表头生成报表，以报表和图表形式进行展示： |
|  | 3.2.1总体分析：按月份分析总单据、问题单据数、总金额、问题金额、问题单据占比、问题金额占比；按就诊类型分析总单据、问题单据数、总金额、问题金额、问题单据占比、问题金额占比；按科室分析总单据、问题单据数、总金额、问题金额、问题单据占比、问题金额占比。 |
|  | 3.2.2住院情况：按月份分析住院就医人次、问题人次、问题人次占比、次住院天数、次均费用、总费用、问题费用、问题费用占比；按科室分析住院就医人次、问题人次、问题人次占比、次住院天数、次均费用、总费用、问题费用、问题费用占比。支持下钻。 |
|  | 3.2.3门诊情况：按月份分析门诊就医人次、问题人次、总费用、次均费用、问题费用、问题人次占比、问题费用占比；按科室分析门诊就医人次、问题人次、总费用、次均费用、问题费用、问题人次占比、问题费用占比。支持下钻。 |
|  | 3.2.4科室分析：按月份分析所有科室药品费用、诊疗项目费用、手术费用、材料费用、总费用、问题费用、问题费用占比；按科室分析单个或多个科室的药品费用、诊疗项目费用、手术费用、材料费用、总费用、问题费用、问题费用占比；按就诊类型分析科室的药品费用、诊疗项目费用、手术费用、材料费用、总费用、问题费用、问题费用占比。 |
|  | 3.3问题排名分析： |
|  | 3.3.1科室问题分析：按月份分析科室就医人次、问题人次、问题人次占比、总费用、问题费用、问题费用占比；按就诊类型分析科室就医人次、问题人次、问题人次占比、总费用、问题费用、问题费用占比；按科室分析科室就医人次、问题人次、问题人次占比、总费用、问题费用、问题费用占比。 |
| 医保智能审核 | 3.3.2医师问题分析：按月份分析医师总单据数、问题单据数、问题单据占比、强制保存次数、返回修改次数、审核总次数、修正率、总金额、问题金额、问题金额占比；按就诊类型分析医师总单据数、问题单据数、问题单据占比、强制保存次数、返回修改次数、审核总次数、修正率、总金额、问题金额、问题金额占比；按科室分析医师总单据数、问题单据数、问题单据占比、强制保存次数、返回修改次数、审核总次数、修正率、总金额、问题金额、问题金额占比。 |
|  | 3.3.3规则问题分析：按月份分析问题规则名称、问题明细数、问题金额、问题明细数占比、问题金额占比；按科室分析问题规则名称、问题明细数、问题金额、问题明细数占比、问题金额占比；按规则名称分析问题规则名称、问题明细数、问题金额、问题明细数占比、问题金额占比。 |
|  | 3.3.4药品问题分析：按月份分析问题药品名称、药品编码、药品类型、药品数量、总金额、问题金额、问题金额占比、厂商、规格、剂型、单位；按就诊类型分析问题药品名称、药品编码、药品类型、药品数量、总金额、问题金额、问题金额占比、厂商、规格、剂型、单位；按科室分析问题药品名称、药品编码、药品类型、药品数量、总金额、问题金额、问题金额占比、厂商、规格、剂型、单位；按药品名称分析问题药品名称、药品编码、药品类型、药品数量、总金额、问题金额、问题金额占比、厂商、规格、剂型、单位。 |
|  | 3.3.5项目问题分析：按月份分析问题项目的使用数量、单位、问题数量、总金额、问题金额、问题数量占比、问题金额占比；按科室分析问题项目的使用数量、单位、问题数量、总金额、问题金额、问题数量占比、问题金额占比。 |
|  | 3.4违规问题清单自主导入，并围绕清单内容进行数据智能审核： |
|  | 3.4.1支持导入本市医保局相关系统反馈的医院医保疑似违规数据，协助医院进行合理申诉。 |
|  | 3.4.1.1支持疑似违规数据一键导入并下发至相应责任科室和责任医生。 |
|  | 3.4.1.2支持检索需要举证的异常数据，对违规项目进行申诉，填写申诉理由，支持添加上传申诉支撑材料，举证操作信息留痕。 |
|  | 3.4.1.3对于限制性药品规则，系统自动梳理申诉重点，辅助医生填写申诉。 |
|  | 3.4.1.4支持申诉截止剩余时间查看，支持调整申诉截止时间。 |
|  | 3.5支持开展院内自查自纠工作，并最终形成工作报告。 |
|  | 3.5.1自查自纠任务管理。 |
|  | 3.5.1.1支持导入多种来源的规则 |
|  | 3.5.1.1.1飞检共享库导入 |
|  | 3.5.1.1.2规则包导入 |
|  | 3.5.1.1.3常用规则库导入 |
|  | 3.5.1.2 支持多种模式的自查任务 |
|  | 3.5.1.2.1支持单次任务 |
|  | 3.5.1.2.2 支持定时任务 |
|  | 3.5.1.3支持灵活地配置数据范围 |
|  | 3.5.1.3.1支持选择门诊和住院数据 |
| 医保智能审核 | 3.5.1.3.2支持按照结算日期、就诊日期或出院日期选择数据范围 |
|  | 3.5.1.3.3 支持自定义自查自纠科室 |
|  | 3.5.1.4支持自查任务卡片的管理 |
|  | 3.5.1.4.1支持修改自查任务名称 |
|  | 3.5.1.4.2支持删除自查任务 |
|  | 3.5.1.4.3支持置顶常用自查任务 |
|  | 3.5.1.4.4支持展示违规的统计结果 |
|  | 3.5.1.4.5支持快速跳转、查看自查结果 |
|  | 3.5.2规则配置 |
|  | 3.5.2.1支持多种字段筛选：规则名称、项目分类、规则来源、问题类别等 |
|  | 3.5.2.2支持灵活的规则开关 |
|  | 3.5.2.2.1支持单条规则开关 |
|  | 3.5.2.2.2支持多条规则的批量开关 |
|  | 3.5.2.2.3支持全部规则开关 |
|  | 3.5.2.2.4支持管理类规则配置：分解住院、低标准收入院、频繁门诊、频繁住院等 |
|  | 3.5.2.2.5支持直接发起自查任务 |
|  | 3.5.3自查结果统计 |
|  | 3.5.3.1支持违规金额的统计 |
|  | 3.5.3.2支持违规人次的统计 |
|  | 3.5.3.3支持按月度、季度、半年度等维度对比违规金额和违规人次的趋势 |
|  | 3.5.3.4支持查看不同项目分类的违规占比 |
|  | 3.5.3.5支持查看TOP10的违规项目 |
|  | 3.5.3.6支持查看TOP10的违规科室 |
|  | 3.5.3.7支持按照时间范围搜索，查看统计分析结果 |
|  | 3.5.4自查结果列表 |
|  | 3.5.4.1支持多种字段筛选，可筛选字段：申诉状态、规则名称、项目分类、科室、院内医保类型、统筹区 、患者名称/住院号/门诊号、医院项目名称/编码 |
|  | 3.5.4.2支持将自查违规结果忽略，不纳入违规和统计 |
|  | 3.5.4.3支持将自查违规结果添加至申诉反馈或取消 |
|  | 3.5.4.4支持多种操作模式：可单条操作、可多条操作、可批量操作、可全部操作 |
|  | 3.5.4.5支持多样、灵活的违规明细表头配置 |
|  | 3.5.5下载功能 |
|  | 3.5.5.1下载自查自纠报告：可根据时间范围，下载不同时间范围的报告 |
|  | 3.5.5.2支持下载自查结果明细：可根据时间范围，下载不同时间范围的数据 |
|  | 3.5.5.3根据配置的表头字段，下载需要的违规明细 |
|  | 3.6其他个性化需求 |
| 医保智能控费 | 1.预警监控 |
|  | 1.1根据[总额预付]设置的参数，实时查看职工医保和居民医保总额消耗情况，及时判断消耗占比及超值预警，预防总额超支，可下钻至科室。 |
|  | 1.2根据医保基金消耗的各项影响因素进行医保基金变动风险因子量化评估，进行医保基金收支中长期预测、短周期基金支出预测。 |
|  | 2.预警分析 |
|  | 2.1.对全院的医疗总费用、医保统筹基金支付费用、结算人次、次均费用、平均住院天数等数据情况进行分析，并下钻至医生。 |
|  | 3.预警详情 |
|  | 3.1支持查看具体科室的使用详情，包括：自费率、费用消耗指数、时间消耗指数、药占比、耗占比等，下钻至医生。 |
|  | 4.其他个性化需求 |
| 医保智能监管 知识库 | 1.基础规则库 |
|  | 1.1将诊疗、药品、材料结合当地的物价、医保政策转化为规则库，规则库内规则可由医院管理人员自行配置，包括规则一键同步、规则类型设置、规则等级设置、规则启停等。 |
|  | 1.2规则查询：针对已配置规则，展示规则列表，支持查询规则详情及规则导出。 |
|  | 1.3规则配置：配置内容包括规则说明、严重程度、医疗类别、险种、诊断过滤、科室过滤、违规范围、药品大类等。 |
|  | 1.4当临床科室需要对规则库内某个质控场景进行调整规则等级时，支持在系统内提交申请并留痕。规则调整可设置仅限于某科室、某患者等。 |
|  | 2.飞检共享库 |
|  | 2.1支持查看全国各省市的飞检或自查自纠等政策文件 |
|  | 2.2支持查看、直接使用各省市的飞检或自查自纠规则 |
|  | 2.3支持把飞检规则纳入医院自查自纠 |
|  | 2.4支持把飞检规则纳入医院日常基金监管 |
|  | 3.医学知识库 |
|  | 3.1国家权威认可的药品说明书、诊疗指南和临床路径，提供检索和查阅。 |
|  | 3.2支持管理人员进行上传新增。 |
| 信创化 | 根据相关政策要求，支持至2027年整体信创化改造，且不再另外收取任何费用。 |

- 商务要求

# 3.1项目背景

# 随着医疗保险制度的不断完善和医疗信息化水平的提高，医保监管面临着新的挑战和需求。本项目旨在通过构建一套智能监管系统，实现对医保资金使用的实时监控、风险预警、数据分析、决策支持、自查处纠，确保医保基金的安全和合理使用。

3.2人员配备要求

项目开发实施过程中配备至少5人的项目开发实施团队，包含项目经理、技术负责人及团队成员，实施期间根据项目计划要求需要人员现场服务时，需提供不少于1人进行现场驻点。

1.项目经理、技术负责人要求

配备经验丰富的项目经理、技术负责人承担本项目工作。项目经理需具备软件项目管理的相关证书，技术负责人需具备软件开发的相关证书。具有丰富的相关项目实施管理经验，包括但不限于项目管理、进度管理、质量管理、风险管理、安全管理等。系统地监督项目实施过程的绩效，保证项目在一定的约束条件下达到既定的项目目标。同时与采购人做好对接沟通工作。

2.项目团队要求

成立完善经验丰富的项目团队成员，建立健全保障项目顺利实施的各项管理制度和质量保证体系，项目团队人员配置科学合理、分工明确。

3.3建设周期要求

自合同签订之日起90个工作日内完成平台建设并上线运行。

3.4售后服务要求

1.自项目验收合格起免费提供3年软件运维服务。

2.在项目开发实施维护阶段，提供参与本项目系统开发建设周期内的1名工程师进行专职运维服务，提供7x24小时服务。在系统使用发生故障或系统出现bug、安全漏洞等问题，应及时处理，需做到：节假日安排人员值班，并将值班安排通知到采购人；通过QQ、微信、电话、邮件、上门服务等多种方式进行服务，在接到用户服务请求后，原则上立即解决，如有需要，上门服务。此部分包含在投标报价中。

3.项目培训要求:

①提供具有相应专业知识、实际工作和教学经验的培训讲师、辅导人员和相应的教材（ppt演示、word操作手册、操作讲解视频、纸质培训文档），培训所使用的语言和教材必须为中文，培训方式以现场操作系统讲解方式为主，线上培训为辅，结合ppt演示、word操作手册、操作讲解视频、纸质培训文档。

②拟派的培训人员务必解答所有采购人培训人员在使用中遇到的相关问题，并且记录在案，将遇到的问题进行汇总，编写常见问题说明，以便遇到相同问题时可以快速处理，必须保证所有被培训人员学会使用系统软件操作。

③网上培训。除了提供集中培训，还应该提供网上培训的方式对各级人员进行培训。网上培训的电子课件（ppt、word操作手册、操作讲解视频）由成交供应商负责编制，由采购人负责通过现有网站或内网门户或其他在线平台对课件进行发布和管理，采购人可以下载自己所需的培训教材进行学习，并反馈相关问题。

3.5保密和知识产权归属

1.供应商在成交后，需与采购人签订保密协议，对开发中涉及的相关信息和业务产生的数据信息履行保密义务。

2.本项目建设涉及的所有成果、知识产权归采购人所有，成交供应商不得在项目实施过程中获取的相关内容及成果用于其它用途。

3.保证采购人不受到第三方关于侵犯知识产权及专利权、商标权或工业设计权等知识产权方面的指控，任何第三方如果提出此方面指控均与采购人无关，中标人应与第三方交涉，并承担可能发生的一切法律责任、费用和后果；若采购人因此而遭致损失，则中标人赔偿该损失。

3.6履约验收要求

1.所有软件安装、调试、联网完成，试运行30天，成交供应商提交有关技术文件、软件系统开发资料、培训文档等所有资料，并提出初验申请。初验合格后，经采购人同意，项目稳定运行90天，结束后向采购人申请最终验收。最终验收由采购人组织相关专家等进行终验，如验收不能通过，成交供应商应在验收会议规定的整改期限内对存在问题进行整改，直至合格，方能通过验收。

2.验收标准：符合相关国家标准和行业标准的规定；符合本合同及政府采购招标文件、响应文件中规定的各项标准和要求。

3.成交供应商按照要求调试完毕并正常运行，功能满足平台建设要求、技术满足质量要求及安全要求，即验收合格。

四、报价要求

1.报价币种为人民币，项目报价不得超过预算价。

2.供应商的报价应包括为完成本项目的全部货物和服务所发生的费用，具体包括（但不限于）现场踏勘、数据收集、系统开发、货物采购、运输、安装、调试、系统集成、试运行、验收及培训、售后服务等及相应的税金及规费等一切费用。对完成本项目全部货物、服务使之成为一个完整系统的其余配套材料项目、措施项目等，均由投标人根据现场踏勘情况自行算量后自行计入投标报价中，中标后招标人对该部分不作任何调整，请各投标单位认真考虑其各种风险，除合同另有规定之外，采购人不再另行支付。

五、付款方式

合同签订后一个月内预付合同价的30%；项目经验收合格后，支付合同价款的60%；一年后付清余款。若软件不能达到验收标准，则需在10个工作日内全额退回预付款。

六、履约保证金

- 本项目成交后的履约保证金为项目成交价的10%，成交供应商的履约保证金须在成交通知书发出之日起至合同签订前汇入采购单位账户（应当以数字人民币、支票、汇票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交），成交供应商凭成交通知书与采购单位签订合同。超期或未有协商，则视为自动放弃成交资格。

- 成交供应商全部履约合同义务，经采购单位验收合格无质量、进度等问题的，采购人在验收合格后一次性退还履约保证金，采购人若逾期退还履约保证金的，按照逾期部分的每日0.05%支付违约金。

- 发生以下情况的，履约保证金不予退还或部分退还：

a.签订合同后，成交供应商不履行合同义务的，采购单位有权全额扣除履约保证金，全额不予退还，同时采购单位亦有权终止合同，成交供应商还须承担相应的法律赔偿责任。

b.成交供应商在履约过程中发生违约行为，给采购单位造成损失的，采购单位有权在成交供应商缴纳的履约保证金中予以扣款，以弥补采购单位经济损失，不足的部分成交供应商另外补齐。

4.若成为本次政府采购项目的中标（成交）供应商，可自愿选择履约保函（保险）形式替代履约保证金，也可持政府采购合同在线向金融机构申请无抵押无担保贷款。第三方机构将根据《转发关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》（通财购〔2023〕57号）和《关于深入开展南通市政府采购线上合同信用融资业务的通知》（通财购〔2022〕68号），按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的服务。

七、本项目不接受进口产品参与

八、采购需求中必须满足的实质性要求。

- 技术部分实质性要求（详细内容见二、技术要求-系统集成部分）

医保智能审核

1.事前诊间智能提醒

1.1医嘱处方智能提醒

1.2护士执行医嘱实时监控

1.3护理记账实时监控

1.4疑点操作内容记录

1.5相关记录关联展示

1.6其他个性化需求

2.事中医疗服务质量控制监控

2.1对门诊和住院患者医疗服务质量进行全量智能审核

2.2事中监控首页展示

2.3违规数据统计

2.4审核结果查询

2.5其他个性化需求

3.事后大数据决策分析

3.1系统总览

3.2综合情况分析：支持自定义表头生成报表，以报表和图表形式进行展示

3.3问题排名分析

3.4违规问题清单自主导入，并围绕清单内容进行数据智能审核

3.5支持开展院内自查自纠工作，并最终形成工作报告

3.6其他个性化需求

医保智能控费

1.预警监控

2.预警分析

3.预警详情

4.其他个性化需求

医保智能监管知识库

1.基础规则库

1.1将诊疗、药品、材料结合当地的物价、医保政策转化为规则库，规则库内规则可由医院管理人员自行配置，包括规则一键同步、规则类型设置、规则等级设置、规则启停等。

1.2规则查询：针对已配置规则，展示规则列表，支持查询规则详情及规则导出。

1.3规则配置：配置内容包括规则说明、严重程度、医疗类别、险种、诊断过滤、科室过滤、违规范围、药品大类等。

1.4当临床科室需要对规则库内某个质控场景进行调整规则等级时，支持在系统内提交申请并留痕。规则调整可设置仅限于某科室、某患者等。

2.飞检共享库

2.1支持查看全国各省市的飞检或自查自纠等政策文件

2.2支持查看、直接使用各省市的飞检或自查自纠规则

2.3支持把飞检规则纳入医院自查自纠

2.4支持把飞检规则纳入医院日常基金监管

3.医学知识库

3.1国家权威认可的药品说明书、诊疗指南和临床路径，提供检索和查阅。

3.2支持管理人员进行上传新增。

信创化

根据相关政策要求，支持至2027年整体信创化改造，且不再另外收取任何费用。

以上要求须提供承诺函

- 商务部分实质性要求

建设周期要求

自合同签订之日起90个工作日内完成平台建设并上线运行。

售后服务要求

1.自项目验收合格起免费提供3年软件运维服务。

2.在项目开发实施维护阶段，提供参与本项目系统开发建设周期内的1名工程师进行专职运维服务，提供7x24小时服务。在系统使用发生故障或系统出现bug、安全漏洞等问题，应及时处理，需做到：节假日安排人员值班，并将值班安排通知到采购人；通过QQ、微信、电话、邮件、上门服务等多种方式进行服务，在接到用户服务请求后，原则上立即解决，如有需要，上门服务。此部分包含在投标报价中。

项目培训要求:

①提供具有相应专业知识、实际工作和教学经验的培训讲师、辅导人员和相应的教材（ppt演示、word操作手册、操作讲解视频、纸质培训文档），培训所使用的语言和教材必须为中文，培训方式以现场操作系统讲解方式为主，线上培训为辅，结合ppt演示、word操作手册、操作讲解视频、纸质培训文档。

②拟派的培训人员务必解答所有采购人培训人员在使用中遇到的相关问题，并且记录在案，将遇到的问题进行汇总，编写常见问题说明，以便遇到相同问题时可以快速处理，必须保证所有被培训人员学会使用系统软件操作。

③网上培训。除了提供集中培训，还应该提供网上培训的方式对各级人员进行培训。网上培训的电子课件（ppt、word操作手册、操作讲解视频）由成交供应商负责编制，由采购人负责通过现有网站或内网门户或其他在线平台对课件进行发布和管理，采购人可以下载自己所需的培训教材进行学习，并反馈相关问题。

履约验收要求

1.所有软件安装、调试、联网完成，试运行30天，成交供应商提交有关技术文件、软件系统开发资料、培训文档等所有资料，并提出初验申请。初验合格后，经采购人同意，项目稳定运行90天，结束后向采购人申请最终验收。最终验收由采购人组织相关专家等进行终验，如验收不能通过，成交供应商应在验收会议规定的整改期限内对存在问题进行整改，直至合格，方能通过验收。

2.验收标准：符合相关国家标准和行业标准的规定；符合本合同及政府采购招标文件、响应文件中规定的各项标准和要求。

3.成交供应商按照要求调试完毕并正常运行，功能满足平台建设要求、技术满足质量要求及安全要求，即验收合格。

以上要求须提供承诺函

第五章  评标方法与评标标准

采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人。本项目选取1名中标候选人。

评标方法与评标标准

- 价格分：40分

价格分统一采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：

投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×价格权值×100

- 技术分：49分

| 序号 | 评分点名称 | 评审标准 | 分数 | 主/客观分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 技术 方案及能力 | 1.1、投标人的技术方案中是否有独立的数据处理中心服务的数据模型，要求不能直接引用当前业务系统模型或消息模型。要通过数据仓库技术工具对原始业务数据进行抽取、转换、清洗并转存到数据模型中，形成集中存储的数据集。 (1)提供数据中心界面截图合理、详细，包含数据配置、项目管理、资源中心、数据验证、监控中心、配置中心、数据质量等7项内容的得6分； (2)提供数据中心界面截图基本完整、合理，包含数据配置、项目管理、资源中心、数据验证、监控中心、配置中心、数据质量等任意5项内容的得4分; (3)提供数据中心界面截图完整性、合理性一般，包含数据配置、项目管理、资源中心、数据验证、监控中心、配置中心、数据质量等任意3项内容的得2分;未提供或不合理得0分。 1.2、投标人是否有提供配套的数据仓库技术工具（如ETL等），提供所需接口，可确保各种临床和管理应用效果的配置扩展实现。提供医疗数据仓库技术工具系统的资质证书、软著电子扫描件，每提供1个得1分，共2分；未提供得0分 | 8 | 客观分 |
| 2 | 总体设计方案 | 根据投标人提供的智能审系统项目设计方案（包括但不限于技术方案总体设计、数据中心、应用中心、接口方案、数据安全等）进行评审，方案各项内容全面详细、能有效保障本项目实施得6分。每有一项缺失扣1.2分，每有一项内容存在缺陷，扣0.6分，扣完为止。 备注：缺陷是指内容不合理、虽有内容但不完善、内容标书前后不一致、套用其他项目方案或与项目需求不匹配及其他不利于项目实施的等任意一种情形。 | 6 | 主观分 |
| 3 | 实施方案 | 根据投标人提供针对本项目的实施方案，方案针对本项目实施提出：1、重点、难点分析并给出相应的解决方案；2、应急保障措施；3、进度安排、组织架构；4、试运行方案、验收方案；5、质量保障措施、信息安全管理措施等进行评审。 方案各项内容全面详细、能有效保障本项目实施得6分。每有一项缺失扣1.2分，每有一项内容存在缺陷，扣0.6分，扣完为止。 备注：缺陷是指内容不合理、虽有内容但不完善、内容标书前后不一致、套用其他项目方案或与项目需求不匹配及其他不利于项目实施的等任意一种情形。 | 6 | 主观分 |
| 4 | 培训方案 | 投标人提供针对本项目的培训服务方案，内容包括：1.培训对象、培训时间、培训形式、培训地点；2.培训内容应包括所提供产品的原理和技术性能、操作维护方法、安装调试、排除故障等各个方面；3.培训目标、培训计划、培训预期、培训课程设置等。 方案内容全面详细、计划合理，能有效保障本项目实施得3分，每有一项缺项扣1分，每有一项内容存在缺陷，扣0.5分，扣完为止。 备注：缺陷是指内容不合理、虽有内容但不完善、内容表述前后不一致、套用其他项目方案或与项目需求不匹配及其他不利于项目实施的等任意一种情形。 | 3 | 主观分 |
| 5 | 售后服务方案 | 投标人提供针对本项目的售后服务方案，内容包含:1.售后服务承诺（质保期限、响应时间）;2.售后服务内容（售后服务机构设置、售后服务流程、质保期内外服务内容及方式、售后服务人员）;3.故障服务管理、问题管理方案（故障响应机制、问题应急响应预案）。 方案内容全面详细、方案合理，能有效保障本项目实施得6分，每有一项缺项扣2分，每有一项内容存在缺陷，扣1分，扣完为止。 备注：缺陷是指内容不合理、虽有内容但不完善、内容表述前后不一致、套用其他项目方案或与项目需求不匹配及其他不利于项目实施的等任意一种情形。 | 6 | 主观分 |
| 6 | 项目团队人员要求 | 项目经理经验要求：拟派驻本项目的项目经理须具有类似项目建设经验的。每提供1家类似项目建设经验证明材料的，得1分，最多得1分； 需提供派驻项目经理的业绩证明材料，如合同或验收报告电子扫描件，证明资料中须体现项目经理姓名，如未体现需提供业主方盖章的证明材料，及近三个月内任意一个月在本单位参保的社保缴费证明电子扫描件； 7.2、项目团队人员实力要求： （1）项目组成员具有高级信息项目管理师证书的得1分； （2）项目组成员具有软件设计师证书的得1分； (3) 项目组成员具有医学类（中级或以上）职称证书的得1分； （3）项目组成员具有统计类（中级或以上）专业技术资格证书的得1分； 注：须提供符合上述要求人员的相关资质证书电子扫描件及近三个月内任意一个月在投标单位参保的社保缴费证明电子扫描件。 | 5 | 客观分 |
| 7 | 系统演示 | 投标人对以下内容必须以真实环境进行演示，可以提前录制演示视频，招标现场采用视频演示。根据视频演示，全部功能完整演示且满足要求得 15 分，有一条不能演示或不满足要求不得分。演示时间不超过 20分钟。(演示功能必须基于投标人已正式发布的系统版本，PPT及原型不得分。原型是 demo，用于设计软件的功能和界面，一般在产品正式开发之前会有这阶段，有简单的交互和展示界面，但不代表产品实际功能。) 1医保智能审核 1.1事前诊间实现医嘱处方智能提醒、护士执行医嘱实时监控、护理记账实时监控、疑点操作内容记录。功能完整演示得3分，不能演示或不满足要求不得分； 1.2事中对门诊和住院患者医疗服务质量进行全量智能审核，并数据统计和详细展示，支持审核结果查询。功能完整演示得3分，不能演示或不满足要求不得分； 1.3事后大数据决策分析自持系统总览、自定义报表、支持违规问题清单自主导入，并围绕清单进行数据智能审核，支持开展院内自查自纠工作并最终形成工作报告。功能完整演示得3分，不能演示或不满足要求不得分。 2.医保智能控费 2.1提供医保基金使用预警监控并进行数据情况分析。功能完整演示得4分，不能演示或不满足要求不得分。 3.医保智能监管知识库 3.1提供医保智能监管基础规则库和飞检共享库。功能完整演示得2分，不能演示或不满足要求不得分。 | 15 | 主观分 |

- 商务分：11分

| 序号 | 评分点名称 | 评审标准 | 分数 | 主/客观分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 业绩 | 供应商具有2021年以来与本项目类似的项目实施案例，提供合同扫描件或中标公告或中标通知书，并加盖投标人公章（提供电子扫描件），每提供一个得1分，不提供不得分。注：同一业主的多个合同不可累计计分，不同业主可以累积计分。 | 6 | 客观分 |
| 2 | 企业综合实力 | 2.1.资质证书： 2.1.1.具有质量管理体系认证证书，得1分； 2.1.2.具有业务连性管理体系认证证书，得1分； 2.1.3.投标人具有知识产权管理体系认证证书，得1分。 （提供上述有效期内的证书电子扫描件加盖公章，未提供不得分）。 2.2.投标人具有与本项目相关的软件著作权证书： 2.2.1. 具有类似数据处理中心功能的软件著作权证书得1分。 2.2.2. 具有类似医保智能审核系统功能的软件著作权证书得1分。 （提供上述有效期内的证书电子扫描件加盖公章，未提供不得分）。 | 5 | 客观分 |

第六章  投标文件格式

投  标  文  件

项 目 名 称：

项 目 编 号：

投标人名称 ：（加盖CA电子公章）

日      期 ：

投标文件目录

一、基本目录

1.开标一览表（格式见附件1）

2.投标分项报价表（格式见附件2）

3.技术要求响应及偏离表（格式见附件3）

4.商务要求响应及偏离表（格式见附件4）

5.****（格式见附件**）

二、资格审查内容

1.投标人符合《政府采购法》第二十二条规定条件的声明函（格式见附件5）

2.特定资格要求的证明文件（如果本项目对投标人做出特定资格要求的，必须提供）

3.法人授权书（格式见附件6）

4.投标函（格式见附件7）

5.中小微企业声明函（如果本项目专门面向中小微型企业采购，则必须提供。格式见附件8）

6.残疾人福利性单位声明函（如果本项目专门面向中小微型企业采购，供应商为残疾人福利性单位并提供本单位制造的货物，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物，则必须提供。格式见附件9）

总备注：上述“资格审查内容”中1、3、4条投标人必须在投标文件中提供

相关材料，否则作无效投标处理；2、5、6条如招标文件要求必须提供相关材料而未提供的，作无效投标处理。

三、符合性审查内容

投标人必须对采购需求中加斜体下划线的实质性要求逐条做出响应，并按照招标文件要求提供证明材料，否则做无效投标处理。（格式见附件10）

四、价格扣除证明文件

1.中小微企业声明函（格式见附件8）

2.残疾人福利性单位声明函（格式见附件9）

附件1 开标一览表

投标人全称（加盖CA电子签章）：

项目名称：

项目编号：

分包号：

投标总报价

小写： （人民币：元）

附件2 投标分项报价表

| 序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 分项服务名称 | 交付期 | 分项单位 | 数量 | 分项 单价 | 分项 总价 |
| 1 |  | 合同签订后 日 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 投标总报价（人民币：元） |  |  |  |  |  |  |

备注：

1.投标报价采用总承包方式，“投标总报价”应包括采购人需求的服务（包含与服务相关的货物）价格、质量保证费用、培训费用等，项目在指定地点、环境交付、安装、调试、验收所需费用和所有相关税金费用及为完成整个项目所产生的其它所有费用，招标文件另有规定的除外。

2.“投标分项报价表”中“投标总报价”数额应当与“开标一览表”中“投标总报价”数额一致。

3. 项目经办人可以根据项目实际需要对表格结构进行调整。

附件3 、技术要求响应及偏离表

| 序号 | 技术要求 | 投标响应情况 | 超出、符合或偏离 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
|  | …… |  |  |

附件3-1  证明材料1，证明材料2，……

备注：

1.投标人需对技术要求（未加斜体下划线的非实质性要求）逐条做出明确响应。

2.如果招标文件要求提供证明材料，投标人需将证明材料列于该表之下。

附件4 、商务要求响应及偏离表

| 序号 | 商务要求 | 投标响应情况 | 超出、符合或偏离 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
|  | …… |  |  |

附件4-1  证明材料1，证明材料2，……

备注：

1.投标人需对商务要求（未加斜体下划线的非实质性要求）逐条做出明确响应。

2.如果招标文件要求提供证明材料，投标人需将证明材料列于该表之下。

附件5、投标人符合《政府采购法》第二十二条规定条件的声明函

我单位参加________________ _（项目名称），_______ __________（项目编号）投标活动。针对《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定做出如下声明：

1.我单位具有独立承担民事责任的能力；

2.我单位具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.我单位具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4.我单位有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5.我单位参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；（1.供应商在参加政府采购活动前三年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动。2.《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条第一款规定的“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定。）

6.我单位满足法律、行政法规规定的其他条件。

附件6、法人授权书

本授权书声明：____________（投标人名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就JSZC-        号项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。

被授权人身份证号码：

被授权人联系电话：（手机）

授权单位名称：（加盖CA电子公章）

单位地址：

日期：

附件7、投标函

致：南通市政府采购中心

根据贵方的JSZC-________号招标文件，正式授权下述签字人______(姓名)代表我方______________（投标人的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。

据此函，__________签字人兹宣布同意如下：

1.按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需服务（包含与服务相关的货物）。

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。

3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6.一旦我方中标,我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

7.与本投标有关的正式通讯地址为：

地          址：

邮          编：

电          话：

传          真：

投标人开户行：

账          号：

日           期：________年____月____日

附件8、中小微企业声明函（服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库[2020]46号)的规定，本公司（联合体）参加南通市政府采购中心组织的（单位名称）采购编号为JSZC-_______，（项目名称）（分包号：**）的采购活动，服务全部由符合政策的中小微企业承接。根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业[2011]300号)的规定，相关企业（含联合体中的中小微企业、签订分包意向协议的中小微企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于       行业；承接企业为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元1，属于（□中型企业 □小型企业 □微型企业）；

2.（标的名称），属于       行业；承接企业为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元1，属于（□中型企业 □小型企业 □微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任

企业名称（加盖CA电子公章）：

日  期：

备注：

1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2.专门面向中小微型企业采购的项目，供应商如不提供此声明函，则不能通过资格审查；非专门面向中小微型企业采购的项目，供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。

3.供应商自行勾选承接企业的企业规模类型。
附件9、残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的采购文件编号为______的       项目（分包号：**）采购活动由本单位提供服务。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

（备注：1、供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。2、中标人为残疾人福利单位的，此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督）

供应商全称（加盖CA电子公章）：

日  期：

附件10、实质性要求响应及偏离表

| 序号 | 技术要求和商务要求中的实质性要求（加斜体下划线内容） | 投标响应情况 | 超出、符合或偏离 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
|  | …… |  |  |

附件10-1 证明材料1，证明材料2，……

备注：

1.投标人必须对技术要求和商务要求中的实质性要求（加斜体下划线内容）逐条做出明确响应，否则作无效投标处理。

2.如果招标文件要求提供证明材料，投标人必须将证明材料列于该表之下。

3.投标人未对实质性要求逐条作出明确响应的，或未按招标文件要求提供证明材料的，该分包作无效投标处理。

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：                             邮编：

联系人：                      联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：                         邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：                         包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。