连云港市政府采购

- 竞争性磋商文件

标段名称：省运会棒球场配套设施建设

标段编号：JSZC-320791-DLDL-C2025-0004

- 采 购 人：连云港经济技术开发区社会事业局

采购代理机构：江苏慧源建设工程咨询有限公司

2025年05月

- 目   录

第一章 竞争性磋商采购邀请	1

第二章 磋商须知	5

第三章 合同条款及格式	18

第四章 项目需求	22

第五章 评审方法和评审标准	29

第六章 竞争性磋商响应文件格式	35

- 第一章 竞争性磋商采购邀请

项目概况

省运会棒球场配套设施建设采购项目的潜在供应商应在苏采云系统获取采购文件，并于2025年05月21日上午09点00分00秒（北京时间）前上传电子响应文件。

本项目总预算金额为340万元，分为三个采购包：

采购包1：省运会棒球场配套设施建设照明系统采购（230万元）；

采购包2：省运会棒球场配套设施建设红土采购（50万元）；

采购包3：省运会棒球场配套设施建设配套用房及看台采购（60万元）。

- 一、项目基本情况

标段编号：JSZC-320791-DLDL-C2025-0004

标段名称：省运会棒球场配套设施建设

采购方式：竞争性磋商

预算金额：340万元（采购包1：230万元；采购包2：50万元；采购包3：60万元），投标报价超过预算金额的投标无效。

采购需求：根据《省体育局 省教育厅关于印发 2025年度江苏省青少年学生体育竞赛计划的通知》（苏体青〔2025〕6号）精神，2025年江苏省青少年垒球锦标赛将于8月4日—9日在我区举办，作为2026年省运会赛事的测试赛。为服务保障好赛事，我区需采购赛事相关配套设施。具体详见第四章项目需求。

对项目需求部分的询问、质疑请与采购人联系，由采购人负责答复。

合同履行期限：合同签订之日起30日历天

本项目（是/否√）接受联合体。

- 二、申请人的资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，提供下列材料：

（1）法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料；

（4）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明及证明材料；

（5）参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

注：根据连财购（2023）4号文件精神，第（2）、（3）可以提供《财务状况报告及税收、社会保障资金缴纳情况承诺函》，并上传至电子响应文件中，详见采购文件第六章格式。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目专门面向中型企业、小型企业、微型企业、残疾人福利性单位、监狱企业采购，符合要求的投标人须提供《中小企业声明函》(详见第六章 投标文件格式)或《残疾人福利性单位声明函》(详见第六章 投标文件格式)或属于监狱企业的证明文件，否则投标无效。

3.本项目的特定资格要求：无。

4.本项目的其他资格要求：

（1）响应文件递交截止前，被信用中国、中国政府采购网列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，拒绝其参与政府采购活动。

备注：采购人或采购代理机构通过信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn），对供应商信用记录情况进行查询，查询结果页面打印留存。

（2）中标后不允许分包或转包。

5.法律、法规规定的其他条件。

- 三、获取采购文件

时间：自招标文件公告发布之日起5个工作日

地点：在“江苏政府采购网”（“苏采云”系统自行免费下载磋商文件。）

网址：http://jszfcg.jsczt.cn/

方式：在线获取

售价：0元

- 四、响应文件提交

响应文件接收截止时间：2025年05月21日上午09:00:00（北京时间）

电子响应文件提交网址：http://jszfcg.jsczt.cn/

- 五、开启

时间：2025年05月21日上午09:00:00（北京时间）

地点：“苏采云”政府采购交易系统网上开标大厅http://jszfcg.jsczt.cn/

- 六、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

- 七、其他补充事宜

1.本次磋商采购不收取保证金。

2.本磋商文件中标注★的款项为实质性响应要求和条件，如不满足将按无效响应文件处理。

3.无论出于何种原因，采购人在采购活动开始前可对采购文件进行修改、补充或变更，其内容作为采购文件的重要组成部分，请各供应商关注江苏政府采购网。若因供应商自身原因未及时关注本项目有关修改、补充或变更信息，导致响应文件编制或提交失误，由此造成的一切损失由供应商自行承担。

- 八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系

1.采购人信息

名    称：连云港经济技术开发区社会事业局

地    址：连云港市花果山大道601号新海连大厦1817室

联系方式：张先生  0518-85412069

2.采购代理机构信息

名    称：江苏慧源建设工程咨询有限公司

地　　址：连云港市海州区凌洲东路8号德惠商务大厦A座19楼

联系方式：刘工   0518-81181011

3.项目联系方式

项目联系人：张先生

电　 　 话：0518-85412069

- 九、电子采购说明

1.根据省财政厅《关于更换全省政府采购交易系统C A数字证书和电子签章的通知》（苏财购〔2023〕101号），“苏采云”政府采购交易系统（以下简称苏采云系统）的CA数字证书、电子签章已更换为江苏省电子政务证书认证中心C A和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。如果投标人通过苏采云系统参与政府采购项目，需要更换CA数字证书和电子签章。具体办理指南和操作手册见链接：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html。

领取CA和办理电子签章，具体联系方式见《苏采云系统供应商操作手册》（以下简称《操作手册》））、进行注册并按《操作手册》要求制作、上传电子投标文件。

2.投标人应当通过“苏采云”系统提交数据电文形式的投标文件（即电子投标）。

说明：本项目采用线上投标，即供应商投标文件从政府采购客户端工具制作并在投标截止时间之前通过“苏采云”系统提交，未提供线上投标文件的，投标无效。

3.线上开标时，“苏采云”系统自动提取所有投标文件，投标人按招标文件规定方式按时在线解密。本项目招标文件规定的投标人按时在线解密方式：开标时间后30分钟内，通过“苏采云”系统（使用“CA数字证书”）解密。

所有投标人解密（或解密时间）结束后，“苏采云”系统生成开标记录并向社会公众公布，但依法应当保密的除外。

江苏慧源建设工程咨询有限公司

2025年05月09日

- 第二章 磋商须知

（参加竞争性磋商的供应商以下简称“磋商供应商”）

- 一、总则

1、适用范围

1.1 本竞争性磋商文件（以下简称磋商文件）仅适用此项目。

1.2 本项目采购采用电子化方式，采购文件、响应文件、开启、评审和成交结果发布全程电子化。

2、项目采购方式

本次采购采取竞争性磋商的方式。

3、合格的磋商供应商

3.1 满足本磋商文件“竞争性磋商采购邀请”中“申请人的资格要求”的规定。

3.2 满足本磋商文件实质性要求和条件的规定。

4、参加磋商费用

4.1 磋商供应商应自行承担所有与参加磋商有关的费用。不论最终的成交结果如何，江苏慧源建设工程咨询有限公司（以下简称代理机构）在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2 采购代理费按《江苏省招标代理服务收费的指导意见》(苏招协[2022]002号)标准的65%计取，供应商在磋商报价时应综合考虑以上相关费用，但不得单列。以上相关费用必须在成交公示后成交通知书发出前由成交人一次性付清。

5、磋商文件的约束力

供应商一旦依法获取了本磋商文件并决定参加磋商，即被认为接受了本磋商文件的规定和约束，并且视为已经知道或应当知道自身权益是否受到了损害。

6、磋商文件的询问及修改

6.1 任何要求对磋商文件进行询问的供应商，均应在提交首次响应文件截止时间五日前按“竞争性磋商采购邀请”中的通讯地址，向采购人或代理机构提出。提交首次响应文件截止之日前，代理机构可以对已发出的磋商文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改的内容作为磋商文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，代理机构将在提交首次响应文件截止时间至少五日前，在“江苏政府采购网”上发布书面更正公告形式通知所有获取磋商文件的供应商,更正公告内容将作为磋商文件的组成部分，并对供应商具有约束力。不足五日的，代理机构应当顺延提交首次响应文件截止时间。

6.2 代理机构或采购人可以视采购项目的具体情况，组织供应商进行现场考察或召开磋商前答疑会，但不单独或分别组织只有一个供应商参加的现场考察或答疑会。

7、磋商文件的解释

7.1 本磋商文件由代理机构负责解释。

- 二、磋商响应文件的编制及保证金收取

1、响应文件编制要求

1.1 磋商供应商提交的响应文件以及磋商供应商与代理机构及采购人就有关磋商的所有来往函电均应使用简体中文。磋商文件中既有中文也有外文的，以中文意义为准。

1.2 除技术性能另有规定外，响应文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

2、参加磋商供应商资格的文件证明

2.1 磋商供应商应提交证明其有资格参加磋商和成交后有能力独立履行合同的文件，并作为其响应文件的一部分。银行、保险、石油石化、电力、电信等特殊行业法人的分支机构（不具有独立的法人资格）参加本项目政府采购活动的，应当提供总公司出具的愿为其参与采购活动以及履约行为承担民事责任的承诺书（或授权书）。

2.2 磋商供应商除必须具有履行合同所需提供的设备以及服务的能力外，还必须具备相应的财务、技术方面的能力。

2.3 磋商供应商委托代理时还应提交法定代表人授权委托书，请按第六章“竞争性磋商响应文件格式”填写并附法定代表人与委托代理人身份证明电子件。

3、首次磋商报价表

3.1 磋商供应商应按照磋商文件规定格式填报“首次磋商报价表”（开标一览表）与“首次磋商报价明细表”（报价明细表）。每项产品或服务只允许有一个报价，任何有选择的报价将不予接受，磋商文件中另有规定的按规定执行。

3.2 标的物

详见第四章“项目需求”。

3.3 有关费用处理

本次采购磋商供应商的总报价应包括为完成本项目发生的所有费用，本磋商文件中另有规定的除外。

3.4 其它费用处理

磋商文件未列明，而磋商供应商认为必须的费用也须列入报价。

3.5 报价采用的货币

响应文件中的单价和总价，无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。磋商文件中另有规定的按规定执行。

4、项目需求响应方案

4.1 提供为完成本项目的总体实施方案。

4.2 对磋商文件中项目需求的技术与商务条款要求逐项作出应答，并提供依据或说明。

4.3 磋商供应商认为需要的其他技术文件或说明。

5、磋商保证金

5.1 本项目不收取磋商保证金。

6、响应文件制作工具

6.1 供应商应当按照《操作手册》规定，在提交响应文件截止时间前制作并上传电子响应文件。

7、响应文件构成

磋商供应商编制的响应文件应包括商务文件、技术文件、评审因素所需材料和其他材料等内容，相关文件的提交如未特别注明可提供扫描件。

7.1 响应文件格式：

填写供应商名称、供应商地址、法定代表人、委托代理人、日期等内容。

7.2 商务文件：（政府采购政策有关材料可选提交；委托代理时必须提交法定代表人授权委托书，其他文件必须提交，否则按无效响应处理）

（1）响应函：请按给定格式及要求填写。

（2）开标一览表（首次磋商报价表）：请按给定格式及要求填写。

（3）报价明细表（首次磋商报价明细表）：请按第六章“竞争性磋商响应文件格式”提供的“磋商首次报价明细”格式及要求填写。

（4）政府采购政策：中小企业声明函、残疾人福利性单位声明函及省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，填报要求详见“七、政策功能”。

（5）资格审查材料：

供应商单位基本信息、财务状况报告可以通过同步诚信库后挑选；税收证明、社保证明请上传依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（根据连财购（2023）4号文件精神，财务报告、税收证明、社保证明可以提供《财务状况报告及税收、社会保障资金 缴纳情况承诺函》，并上传至电子响应文件中，详见采购文件第六章格式。）；具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料、参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明，请按给定的格式填写；具备法律、行政法规规定的其他条件的证明材料，如有请提供；其他资格审查材料要求，详见本磋商文件第一章“竞争性磋商采购邀请”“二、申请人的资格要求”。

（6）法定代表人授权委托书：请按给定格式及要求填写。

（7）商务条款偏离表：请按给定格式及要求，并根据供应商响应承诺的商务条件与“合同条款”“项目需求”等的差异填写。

（8）售后服务承诺书：请按给定格式及要求填写。

7.3 技术文件：（以下文件必须提交，否则按无效响应处理）

（1）技术标：可以但不限于技术方案、磋商文件规定的其他文件等，格式自定。

（2）项目需求响应：格式自定。

7.4 评审因素所需材料：

如有，请按磋商文件要求提供。

7.5 其他材料：

如有，请按磋商文件要求提供。

8、生成响应文件

8.1 响应文件应由磋商供应商法定代表人或其委托代理人在凡规定签章处逐一签字或盖章并加盖磋商供应商公章（相关内容可以打印、签字、盖章后扫描电子件）或使用电子签章，本磋商文件所表述的公章是指刻有磋商供应商法定名称的印章，不包括合同、财务、税务、发票等形式的业务专用章。

8.2 电子响应文件不得涂改、行间插字或删除，如出现上述情况应重新编制。

8.3 投标人应当按照《操作手册》规定，在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。

- 三、响应文件的递交

1、响应文件的上传、修改和撤回

1.1 磋商供应商应当使用响应文件制作工具，生成加密电子响应文件一份，在规定的截止时间前上传，迟于截止时间的不予接收。

1.2 磋商供应商在上传响应文件后可以对其修改或撤回，但这种修改或撤回，必须在规定的截止时间前。

1.3 如需对电子响应文件修改，磋商供应商可以在截止时间前登录电子交易平台撤回文件，并上传新的响应文件，响应文件以最终完成上传的为准。

1.4 磋商供应商不得在截止时间后修改响应文件，也不得在截止时间起至磋商有效期满前撤回响应文件，具体操作方法见《操作手册》。

2、磋商响应有效期

2.1 磋商响应有效期为代理机构规定的响应文件接收截止时间后六十（60）天。磋商响应有效期比规定短的将被视为非实质性响应而予以拒绝。

2.2 在特殊情况下，代理机构于原磋商响应有效期满之前，可向磋商供应商提出延长磋商响应有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。磋商供应商可以拒绝代理机构的这一要求而放弃磋商响应，代理机构在接到磋商供应商书面答复后，将在原磋商响应有效期满后五日内无息退还其磋商保证金。同意延长磋商响应有效期的磋商供应商既不能要求也不允许修改其响应文件。有关磋商保证金的规定在延长期内继续有效，同时受磋商响应有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

- 四、磋商与评审

1、磋商开始仪式

1.1 代理机构将在本磋商文件第一章“竞争性磋商采购邀请”规定的时间和地点组织磋商开始仪式，仪式由代理机构主持，磋商供应商应委派人员准备身份证件和用于生成、加密和上传电子响应文件的CA数字证书参加。

线下开启的，供应商必须按规定时间递交CA数字证书，超过截止时间的代理机构有权拒收，视为放弃响应和放弃对开启全过程提出疑义的权利，并承担由此导致的一切后果。

不见面交易的，供应商必须提前登录苏采云开标系统并在响应文件递交截止时间之前完成签到，如未按时加入开标会议并完成登录、签到操作的或未能在开标会议区内全程参与交互的，供应商将无法收到解密指令、疑义回复等实时内容，视为放弃响应和放弃对开启全过程提出疑义的权利，并承担由此导致的一切后果。

供应商未参加的，视同认可磋商结果。

1.2 供应商解密响应文件后，代理机构将当众宣读每份电子响应文件中“开标一览表”（首次磋商报价表）的各项内容以及代理机构认为有必要宣读的其他内容，宣读顺序按开标系统供应商先后顺序进行。

1.3 磋商开启结束后，供应商须及时登录苏采云系统，并在电脑前等候，切勿离开。本项目的磋商、报价等环节消息提示均通过系统发出，不在另行电话通知，供应商须在截止时间前完成系统操作。如果因供应商原因导致未参与磋商、报价，后果由供应商自行承担。磋商和报价属于两个不同的环节，请勿在磋商环节中填写报价。具体详细操作信息可查看供应商操作手册。

2、磋商小组

2.1 磋商开始仪式结束后，代理机构将立即组织磋商小组进行评审、磋商。

2.2 磋商小组由评审专家和采购人代表组成，且人员构成符合政府采购相关规定。

3、磋商评审过程的保密与公正

3.1 磋商小组应当遵守评审工作纪律，不得泄露评审情况和评审中获悉的商业秘密。

3.2 在磋商评审过程中，磋商供应商不得以任何行为影响磋商评审过程，否则其响应文件将被作为无效响应文件。

3.3 磋商小组成员应当按照客观、公正、审慎的原则，根据磋商文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审。未实质性响应磋商文件的响应文件按无效响应处理，磋商小组应当告知提交响应文件的供应商。

4、评审过程的澄清、说明和更正

4.1 磋商小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求磋商供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。

4.2 磋商小组要求磋商供应商澄清、说明或更正响应文件应当以书面形式作出（从评标系统发起）。磋商供应商的澄清、说明或者更正采用书面形式，通过苏采云系统作出，使用CA数字证书签章后提交，并不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。磋商供应商的澄清文件是响应文件的组成部分。

4.3 接到磋商小组澄清、说明或者更正要求的磋商供应商如未按规定作出，其风险由磋商供应商自行承担。

5、对响应文件的初审

5.1 响应文件初审分为资格性审查和符合性审查。

资格性审查：依据法律法规和磋商文件的规定，对响应文件中的资格证明文件、磋商保证金等进行审查，以确定供应商是否具备参加磋商的资格。

符合性审查：依据磋商文件的规定，从响应文件的有效性、完整性和对磋商文件的响应程度进行审查，以确定是否对磋商文件的实质性要求作出响应。

5.2 在磋商之前，磋商小组将首先审查每份响应文件是否实质性响应了磋商文件的要求。实质性响应的响应文件是与磋商文件要求的全部实质性条款、条件和规格相符且其余非实质性技术及商务条款没有重大偏离或保留。

所谓重大偏离或保留，是指与磋商文件规定的主要技术指标或重要的商务条款或除上述以外的多项指标要求存在负偏离，或者在实质上与磋商文件不一致，而且限制了合同中采购人和见证方的权利或供应商的义务，保留或给予纠正这些偏离的机会将会对其他实质性响应要求的供应商的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过磋商小组2/3及以上成员的认定。磋商小组决定响应文件的响应性只根据响应文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

5.3 被认定为未实质性响应磋商文件的响应文件的情形：

（1）未按要求交纳磋商保证金的；

（2）未按照磋商文件规定要求签署、盖章的；

（3）供应商在报价时采用选择性报价的；

（4）供应商不具备磋商文件中规定资格要求的；

（5）不符合法律、法规和磋商文件中规定的其他实质性要求和条件的（本磋商文件中标注★的款项为实质性要求和条件）；

（6）未按磋商文件要求提供电子响应文件或者电子响应文件未能解密（指磋商供应商自身原因）且按照磋商文件明确的响应文件解密失败后补救方案（仅响应文件现场开启适用）补救不成功的；

（7）磋商供应商提交的电子响应文件、响应文件备份U盘（仅响应文件现场开启适用）均因其自身原因出现问题导致无法电子评审的；

（8）其他法律、法规及本磋商文件规定的属于未实质性响应的情形。

5.4 未实质性响应磋商文件的响应文件按无效响应处理，磋商小组应当告知提交响应文件的磋商供应商。磋商供应商不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其响应文件成为实质性响应的文件。

6、磋商程序及评审方法和标准

6.1 磋商程序

6.1.1 对于通过资格性和符合性审查的供应商，磋商小组所有成员将集中与单一磋商供应商分别进行磋商。

在磋商过程中，磋商小组可能根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。

对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组应当及时以书面形式（从评标系统发起）同时通知所有参加磋商的供应商。磋商供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求，通过苏采云系统重新提交响应文件，并使用CA数字证书签章后提交。

6.1.2 磋商文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，磋商结束后，磋商小组将要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价。

磋商文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求，需经磋商由供应商提供最终设计方案或解决方案的，磋商结束后，磋商小组将按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上供应商的设计方案或者解决方案，并要求其在规定时间内提交最后报价。

最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。符合《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》第三条第四项及《财政部关于政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》（财库〔2015〕124）规定情形的，提交最后报价的供应商可以为2家。

6.1.3 磋商供应商未在磋商小组规定的时间内完成最后报价的视为放弃磋商，其磋商响应按无效响应处理。最后报价须通过苏采云系统作出，并使用CA数字证书签章后提交。已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商。代理机构将退还退出磋商的供应商的磋商保证金。

6.1.4 本项目各分项最终结算价按照磋商首次报价与最后报价同比例变动。

6.2 评审方法和标准

6.2.1 评审方法。经磋商确定最终采购需求和确定提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。

综合评分法，是指响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。

评审时，磋商小组各成员独立对每个有效响应的文件进行评价、打分，然后汇总每个供应商每项评审因素的得分。

6.2.2 评审标准

见本磋商文件第五章“评审方法和评审标准”。

6.2.3 评审报告

评审报告由磋商小组全体人员签字认可。磋商小组成员对评审报告有异议的，磋商小组按照少数服从多数的原则推荐成交候选供应商，采购程序继续进行。对评审报告有异议的磋商小组成员，应当在报告上签署不同意见并说明理由，由磋商小组书面记录相关情况。磋商小组成员拒绝在报告上签字又不书面说明其不同意见和理由的，视为同意评审报告。

6.3 采购活动终止的情况

出现下列情形之一的，本次竞争性磋商采购活动将被终止：

（1）因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）在采购过程中符合要求的供应商或者报价未超过采购预算（最高限价）的供应商只有1家的。

7、响应文件现场开启特殊情况处理（采用不见面交易方式采购的本条款不适用）

7.1 因“开评标系统”自身故障，开标活动无法正常进行时，将使用响应文件备份U盘继续进行响应文件开启。

“开评标系统”自身故障是指非供应商原因造成所有供应商电子响应文件均无法解密的情形，部分响应文件无法解密的，不适用该条款。

对于不同载体的响应文件，开启、评审及认定顺序为电子响应文件、备份U盘，前项不能读取的可按后项评审。

- 五、成交

1、确定成交单位

1.1 磋商小组根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐3名成交候选供应商，并编写评审报告。符合《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》第三条第四项及《财政部关于竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》（财库〔2015〕124号）规定情形的，可以推荐2家成交候选供应商。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。

1.2 根据采购人的授权，磋商小组直接确定排名第一的成交候选供应商为成交供应商，代理机构将在连云港市政府采购交易平台公告成交结果，成交公告期限为1个工作日，同时向成交供应商发出成交通知书。成交供应商在领取成交通知书时，需提供两份与电子响应文件一致的纸质打印文件。

2、成交供应商有下列情形之一的，将取消其成交资格：

（1）提供虚假材料谋取成交的；

（2）与评审专家、采购人、其他供应商或者代理机构工作人员恶意串通的；

（3）向评审专家、采购人或代理机构工作人员行贿或者提供其他不正当利益的；

（4）不满足本磋商文件规定的实质性要求，但在评审过程中又未被磋商小组发现的；

（5）成交后无正当理由拒不与采购人签订政府采购合同或者未按照磋商文件确定的事项签订政府采购合同的；

（6）将政府采购合同转包的；

（7）法律、法规、规章规定的属于成交无效的其他情形。

- 六、合同签订相关事项

1、签订合同

1.l 采购人与成交供应商应当在成交通知书发出之日起30日内，按照磋商文件确定的合同文本以及采购标的、规格型号、采购金额、采购数量、技术和服务要求等事项签订政府采购合同。

1.2 磋商文件、成交供应商的响应文件及磋商采购过程中有关澄清、承诺文件均作为合同附件。

1.3 签订合同后，成交供应商不得将成交产品或服务进行转包。未经采购人同意，成交供应商也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同，成交供应商的履约保证金将不予退还。转包或分包造成采购人损失的，成交供应商应承担相应赔偿责任。

2、履约保证金

2.1 磋商文件约定收取履约保证金的，成交供应商应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式在合同签订前提交。履约保证金的数额不得超过政府采购合同金额的10%。

2.2 履约保证金自合同生效之日起至合同约定的成交供应商主要义务履行完毕止，采购人按合同约定退还履约保证金。

2.3 成交供应商违约的，采购人将按照合同约定扣除其全部或部分履约保证金。如成交供应商违约给采购人造成的损失超过履约保证金的，应当依法赔偿超过部分的损失。

2.4 本项目履约保证金要求详见第四章“项目需求”。

- 七、政策功能

1、对于小型企业、微型企业、监狱企业、残疾人福利性单位报价以扣除优惠比率后的价格参与评审，但不作为成交价和合同签约价。成交价和合同签约价仍以其最后磋商报价为准。

2、价格给予扣除标准：根据财政部、工业和信息化部关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知（财库〔2020〕46号，以下简称《办法》）规定，中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业、微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。根据工业和信息化部等四部委《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号，以下简称《通知》），该《通知》规定适用于在中国境内依法设立的各类所有制和各种组织形式的企业。依据现有规范性文件规定，事业单位、团体组织等非企业性质的政府采购供应商，不属于中小企业划型标准确定的中小企业，不得按《通知》规定声明为中小微企业，也不适用《办法》。

本项目执行财政部、工业和信息化部关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知（财库〔2020〕46号）、《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）、《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）、《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定。

《江苏省财政厅关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》中规定：货物和服务采购项目中，对未预留份额专门面向中小企业采购的，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，采购人、采购代理机构要对符合规定的小微企业报价给予10%—20%的扣除。采购人可以自行制定价格扣除，给予10%—20%的扣除。

本项目对符合规定的小微企业报价给予10%的扣除。对提供的服务全部由小型企业、微型企业、监狱企业、残疾人福利性单位承接的最后磋商报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

本项目价格扣除计算方法如下：参与报价得分计算的价格＝磋商供应商的最后磋商报价-小型企业、微型企业、监狱企业、残疾人福利性单位的最后磋商报价×10%。

3、参加政府采购活动的供应商享受价格评审优惠的应当提供的材料：

3.1 供应商为小型企业、微型企业的，提供《中小企业声明函》（第六章“竞争性磋商响应文件格式”）。

3.2 供应商为残疾人福利性单位的，符合财库〔2017〕141号文件规定条件的残疾人福利性单位视同小型企业、微型企业，提供《残疾人福利性单位声明函》（第六章“竞争性磋商响应文件格式”）。

3.3 供应商为监狱企业的，提供省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

根据《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号），监狱企业视同小型企业、微型企业，享受政府采购支持政策。监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地(设区的市)监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。监狱企业参与政府采购活动时，提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

4、政府采购项目执行《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18 号）、《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19 号）等有关规定，采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的代理机构将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。供应商须按采购文件要求提供相关产品认证证书。

5、为助力打好污染防治攻坚战，推广使用绿色包装，政府采购项目中涉及商品包装和快递包装的，供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求要参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》。

6、政府采购项目执行《财政部 生态环境部工业和信息化部关于印发<绿色数据中心政府采购需求标准（试行）>的通知》（财库〔2023〕7号）相关要求。

- 八、质疑和投诉

1、质疑的提出

1.1 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。

1.2 供应商认为采购文件、采购过程、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日（获取采购文件之日、成交公告发布之日）起七个工作日内以书面形式向采购人、代理机构提出质疑。供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。未依照采购公告要求获取采购文件的供应商，视为未参与该项目的采购活动，不具备对该采购文件提出质疑的法定权利。

1.3 提出质疑时，必须坚持“谁主张，谁举证”“实事求是”的原则，不能臆测。属于须由法定部门调查、侦查或先行作出相关认定的事项，质疑供应商应当依法申请具有法定职权的部门查清、认定，并将相关结果提供给采购人、代理机构。采购人、代理机构不具有法定调查、认定权限。

1.4 质疑函的接收方式为供应商书面原件提交。联系部门、联系电话和通讯地址详见本磋商文件“竞争性磋商采购邀请”。质疑实行实名制，不得进行虚假、恶意质疑。

1.5 质疑函应当使用范本（详见连云港市政府采购交易平台-监管信息-意见反馈）。

供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。应当包括下列内容：

（1）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据；

（6）提出质疑的日期；

（7）必要的证明材料；

（8）采购文件(交易文件)下载回执函；

（9）营业执照复印件及法定代表人授权委托书、法定代表人身份证复印件、委托代理人身份证复印件。

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其委托代理人签字或者盖章，并加盖单位公章。

2、质疑函的受理和答复

2.1 质疑供应商应当保证其提出的质疑事项及必要的证明材料的真实性及来源的合法性，并承担相应的法律责任。对不能提供必要的证明材料的、涉及商业秘密的、非书面原件形式的、匿名的质疑函将不予受理。必要的证明材料要具备客观性、关联性、合法性，无法查实的（如宣传册、媒体报道、猜测、推理等）不能作为证明材料。采购人、代理机构不负责搜集必要的证明材料等工作。

2.2 对符合质疑要求的，采购人、代理机构接收并登记《质疑函登记表》。在处理过程中，发现需要质疑供应商进一步补充必要的证明材料的，质疑供应商应在法定的时间内提供，质疑答复时间相应顺延。质疑供应商不能按时提供必要的证明材料的，视同放弃质疑。

2.3 对不符合质疑要求的，采购人、代理机构有权要求其补充必要的证明材料，质疑供应商未在法定的时间内提供补充必要的证明材料的，视同放弃质疑。

2.4 采购人、代理机构负责将质疑供应商提出的质疑函及相关材料提供给评审委员会协助答复，并将答复意见回复质疑供应商。必要时，可向被质疑供应商转发《质疑函》及相关材料。被质疑供应商应当在要求的时间内，以书面形式作出说明并提交相关材料。

3、质疑处理

3.1 质疑供应商未按照法定程序进行质疑投诉的，视为一般失信行为。

3.2 质疑供应商不配合或者采用不正当手段干扰政府采购质疑、投诉处理工作的，视为一般失信行为。

3.3 质疑供应商投诉受理期间，就同一事项多头举报，干扰财政部门投诉处理的，视为一般失信行为。

3.4 质疑供应商在全国范围12个月内三次以上质疑查无实据的，视为一般失信行为。

3.5 质疑供应商采用捏造事实、提供虚假材料或者以非法手段取得证明材料等方式进行虚假、恶意投诉的，视为严重失信行为。（证据来源的合法性存在明显疑问，投诉人无法证明其取得方式合法的，视为以非法手段取得证明材料）

3.6未尽事宜，依照有关法律、法规执行。

4、投诉

投诉事项依照有关法律、法规执行。

- 第三章 合同条款及格式

以下为成交后签订本项目合同的通用条款，成交供应商不得提出实质性的修改，关于专用条款将由采购人与成交供应商结合本项目具体情况协商后签订。

政府采购合同

甲方：

乙方：

甲、乙双方根据   年   月   日省运会棒球场配套设施建设（标段编号：   ）竞争性磋商采购的结果，签订本合同。

一、货物内容

1.1 货物名称：

1.2 型号规格：

1.3 技术参数：

1.4 数量（单位）：

二、合同金额

2.1 本合同金额为（大写）：_______________元（¥_____________）人民币。

（详见投标报价表）

三、技术资料

3.1 乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

3.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

四、知识产权

4.1 乙方应保证所提供的货物或其任何一部分均不会侵犯任何第三方的专利权、商标权或著作权。

五、无产权瑕疵条款

5.1 乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。如乙方所交货物有产权瑕疵的，视为乙方违约，按照本合同第13条第3款的约定处理。但在已经全部支付完合同款后才发现有产权瑕疵的，除了支付违约金，乙方还应负担由此而产生的一切损失。

六、履约保证金

6.1 本项目收取履约保证金，金额为合同金额的10 % 。乙方提交人民币   元作为本合同的履约保证金。乙方应当以金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式在合同签订前提交。

6.2 履约保证金在中标供应商按合同约定交货验收合格后无息退还。

6.3 乙方违约的，甲方将扣除其全部或部分履约保证金。如乙方违约给甲方造成的损失超过履约保证金的，应当依法赔偿超过部分的损失。

七、质保期和质保金

7.1 质保期   年（自交货验收合格之日起计）。

7.2 质保金    。

八、交货期、交货方式及交货地点

8.1 交货期：接到甲方通知后，30个日历天。

8.2 交货方式：现场验收。

8.3 交货地点：。

九、合同款支付

9.1 付款方式：

9.2 当采购数量与实际使用数量不一致时，乙方根据实际使用量提供产品和服务，合同的最终结算金额按实际使用量乘以中标单价进行计算。

十、质量保证及售后服务

10.1 乙方应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。

10.2 乙方提供的货物在质保期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

（1）更换：由乙方承担所发生的全部费用。

（2）贬值处理：由甲乙双方合议定价。

（3）退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、合同款利息及银行手续费等）。

10.3 测试要求：乙方安装后现场测试，提供测试报告，甲方验收签字确认。

十一、调试和验收

11.1 甲方对乙方提交的货物依据招标文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合招标文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收并可立即要求退换。货到后，甲方需在五个工作日内验收。在采购人将所有的货物按招标文件要求和国家标准或行业标准进行检测验收后，发现有其他非故意的损坏或质量问题的，由中标供应商立即予以更换，不得拒绝和延误。

11.2 乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。

11.3 甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。

11.4 验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告；安装调试费用由中标供应商负责。

11.5 对技术复杂的项目，甲方可组织有关部门和专家进行验收，并出具验收报告，相关费用由甲乙双方协商解决。

十二、货物包装、发运及运输

12.1 乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

12.2 使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

12.3 乙方在货物发运手续办理完毕后24小时内或货到甲方48小时前通知甲方，以准备接货。

12.4 货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

12.5 货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。

十三、违约责任

13.1 甲方无正当理由拒收货物的，甲方向乙方偿付拒收合同款总值的百分之五违约金。

13.2 甲方无故逾期验收和办理合同款支付手续的，甲方应按逾期付款总额每日千分之五向乙方支付违约金。

13.3 乙方逾期交付货物的，乙方应按逾期交货总额每日千分之五向甲方支付违约金，由甲方从待付合同款中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能交货的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值5%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

13.4 乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同。

十四、不可抗力事件处理

14.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

14.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

14.3 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十五、争议解决

15.1 双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，按下列第（2）种方式解决：

（1）向连云港仲裁委员会申请仲裁。

（2）向合同签订地法院起诉，合同签订地在此约定为连云港市经济技术开发区。

十六、合同生效及其它

16.1 合同经双方法定代表人或授权委托代理人签字并加盖单位公章后生效。

16.2 下述合同附件为本合同不可分割的部分并与本合同具有同等效力：

（1）供货清单和分项价格表

（2）技术规格

（3）乙方报价函的内容及其澄清内容

（4）其他与本合同相关的资料

（5）本合同适用的特殊条款

16.3 本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》有关条文执行。

16.4 本合同正本一式五份，具有同等法律效力，甲乙双方各执两份，采购人报一份至政府采购监督管理部门。

甲方：                                  乙方：

地址：                                  地址：

法定代表人：                            法定代表人：

委托代理人：                            委托代理人：

电话：                                  电话：

传真：                                  传真：

签订日期：      年  月  日

- 项目需求

说明：项目采购方式为竞争性磋商，项目属性为货物，采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为　工业　。

- 一、项目背景

- 根据《省体育局 省教育厅关于印发 2025年度江苏省青少年学生体育竞赛计划的通知》（苏体青〔2025〕6号）精神，2025年江苏省青少年垒球锦标赛将于8月4日—9日在我区举办，作为2026年省运会赛事的测试赛。为服务保障好赛事，我区需采购赛事相关配套设施。

- 二、项目内容及需求

- 采购包1：省运会棒球场配套设施建设照明系统采购（230万元）；

| - 序号 | - 项目 - 名称 | - 计量 - 单位 | - 工程量 | - 项目特征 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | 灯杆 | 套 | 8 | 1、35米棒垒球场前倾式高杆灯塔:高度为35米，杆体采用Q355B优质高强度钢板经剪制、折弯、自动焊接成型。灯杆上口外径300mm，下口外径720mm，分为三节主杆体+一节前倾式灯拍组装而成，主杆体壁厚分别为8-10-12mm，配套杆体爬梯，平台灯具维护爬梯，维护平台及平台护栏，配套灯具支架及万向节。 2、高杆灯塔整体采用热镀锌防腐处理，镀锌层表面光滑美观，光泽一致。锌层厚度86um以上，镀锌层附着力符合国标，高杆的设计风速为35米/秒，高杆防腐寿命大于30年，表面静电喷塑。 3、高杆基础预埋接地极，整个高杆的防雷接地电阻应不大于4Ω 4、含辅材费用 |
| - 2 | 高杆灯灯具 | 盏 | 88 | 1、体育专用灯具，额定功率：1000W；电压:AC220V±5%； 功率因素：≥0.97；3、灯具重量：≤25Kg；使用环境温度：-20~+40℃ ；平均使用寿命：≥100000h 2、采用LED光源,采用SMD封装； 3、灯具重量：≤25Kg； ▲4、灯具光效≥125 lm/w，光通量≥130000lm，显色指数Ra≥80，R9≥0，色容差SDCM≤3色温4000K-5700K,配备三种及以上配光； 5、灯具须为一体式投光灯，外壳防护等级：≥IP66，防腐等级WF2；采用高散热性能的1070型铝合金或同级别以上壳体。 ▲6、灯具眩光值（交叉视角及向前视角）≤25。 7、防蓝光危害：灯具需通过蓝光危害试验，当光源与观察者眼睛之间的距离大于10.19m蓝光危害等级应为RG1。 8、灯具具备电磁兼容型式试验报告：依据GB/T 17743-2021 和GB 17625.1-2022 的测试结果为：合格。 9、安全认证：灯具满足GB/T 7000.205-2023《投光灯具安全要求》。 10、灯具必须满足GB/T 9468-2008《灯具分布光度测量的一般要求》，GB/T 7922-2023《照明光源颜色的测量方法》，GB/Z 26212-2010《室内照明不舒适眩光》，GB/T 31831-2015《室内照明应用技术要求》； 11、灯具满足IK代码测试(IK08)符合GB/Z30418-2013标准要求； 12、灯具通过高低温试验，满足GB/T 2423.2-2008《电工电子产品环境试验》要求； 13、10KV抗浪涌设计，灯具满足GB/T 17626.5-2019《电磁兼容 试验和测量技术 浪涌(冲击)抗扰度试验》试验； 14、灯具整灯质保期≥5 年 。 15、包含电缆、管线等辅材费用 16、场地照明需满足《体育场馆照明设计及检测标准JGJ 153-2016》中室外棒球垒球场地III标准中的照明各项指标。 ▲17、灯具通过结构风力测试（风力试验：拖动系数1.2，风速52m/s,10min试验后固定点未见变形，未绕固定点转动）。 上述 注：上述标注▲部分需提供国家认可第三方检测机构出具的带有CNAS和CMA标识的检测报告原件扫描加盖公章 |
| - 3 | 安装及调试 | 项 | 1 | 所有高杆灯、灯杆整体智能控制系统及安装调试检测等（含人工费，机械台班费用及项目安全施工防护设施，人员保险费用等） |
| 注：需达到Ⅲ级专业比赛照明标准 |  |  |  |  |

- 采购包2：省运会棒球场配套设施建设红土采购（50万元）；

| - 序号 | - 项目 - 名称 | - 计量 - 单位 | - 工程量 | - 项目特征 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | 红土 | 吨 | 92.4 | 1、150 mm厚红土层(掺盐8%以下); 2、橘红色，、遇水不退色、紫外线照射三年不退色； 3、塑性指数9-12；液限30-35；最大干容重1.6-1.7； ▲4、最大颗粒3.75mm；外加剂﹤0.1%； 5、不粘脚、遇水不成泥，地面不能太软或太硬； 6、素土夯实 ▲7、达到GB/T 22517.3-2024规范文件； ▲8、投标人提交相对应红土检测报告原件扫描件加盖公章； 9、投标人需自行踏勘现场，自行考虑现场实际情况； 10、含运输、二次搬运、铺设、维护等； 11、最终需专家验收合格； |
| - 2 | 红土预留 | 吨 | 10 | 1、150 mm厚红土层(掺盐8%以下); 2、橘红色，、遇水不退色、紫外线照射三年不退色； 3、塑性指数9-12；液限30-35；最大干容重1.6-1.7； ▲4、最大颗粒3.75mm；外加剂﹤0.1%； 5、不粘脚、遇水不成泥，地面不能太软或太硬； 6、素土夯实 ▲7、达到GB/T 22517.3-2024规范文件； ▲8、投标人提交相对应红土检测报告原件扫描件加盖公章； 9、投标人需自行踏勘现场，自行考虑现场实际情况； 10、含运输、二次搬运、铺设、维护等； 11、最终需专家验收合格； |

- 采购包3：省运会棒球场配套设施建设配套用房及看台采购（60万元）。

| - 序号 | - 项目 - 名称 | - 计量 - 单位 | - 工程量 | - 项目特征 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | 定制集装箱 | 项 | 1 | ▲1、名称:定制永久使用集装箱、两层装配式建筑，层高不低于2.85米，需包含露台、楼梯，共10个房间； 2、运动员更衣室1，约20㎡，预留窗杆支撑； 3、运动员更衣室2，约20㎡，预留窗杆支撑； 4、技术员（裁判员）更衣室1，约20㎡，需可直视场地窗户，预留窗杆支撑； 5、技术员（裁判员）更衣室2，约20㎡，需可直视场地窗户，预留窗杆支撑； 6、体育器材储备室，约20㎡，预留窗杆支撑； 7、灯光控制、配电配线室，约5㎡； 8、贵宾包厢，二层，约30㎡，需可直视场地窗户，含露台，预留窗杆支撑； 9、记录员、电子计分屏工作室，约20㎡，需可直视场地窗户，预留窗杆支撑； 10、裁判长（仲裁）室，约20㎡，需可直视场地窗户，预留窗杆支撑； 11、竞赛管理办公室，约20㎡，预留窗杆支撑； ▲12、包含灯具，接线盒预留，门窗、地板、背板，吊顶等相关辅材； 13、投标人根据现场实际情况深化设计，自行考虑，需满足业主单位使用要求，最终实际面积、楼层安排及方案以业主确认为主。 |
| - 2 | 集装箱配套强电 | 项 | 1 | 1、集装箱配套强电 2、配套满足定制集装箱使用功能 3、投标人根据现场实际情况深化设计，自行考虑，需满足业主单位使用要求，实际方案以业主确认为主 4、含安装，管材，电缆及相关辅材费用 |
| - 3 | 集装箱配套网络 | 项 | 1 | ▲1、集装箱配套网络 2、配套满足定制集装箱使用功能； 3、投标人根据现场实际情况深化设计，自行考虑，需满足业主单位使用要求，实际方案以业主确认为主 4、含安装，AP设备、管材，网线及相关辅材费用 |
| - 4 | 室外移动式看台 | 项 | 1 | 1、室外移动式观众看台 2、100个座位 3、投标人根据现场实际情况深化设计，自行考虑，需满足业主单位使用要求，实际方案以业主确认为主 4、含安装及相关辅材费用 |

- 项目相关要求

- 1、采购清单所有参数为基本要求，各投标人可提出更优的技术参数。招标文件中所涉及的相关技术标准若有更新调整，则按最新现行有效标准执行，投标人应按现行有效标准提供相关证明材料，并对此作出说明。

- 2、以上招标要求中的产品有尺寸要求且未明确尺寸偏离值的，均要求其尺寸的偏离值不超过±1%。

- 3、项目所需购置的设备，投标人应提出详细的投标方案，包括产品技术规模、性能、指标、报价、配置、产品彩页、产地、生产厂商等详细技术资料，供评标委员会进行详细评审打分。

- 4、投标人所提供的产品必须是自身合法开发或合法来源的全新的优质产品，并对之拥有可以依法出卖或交易的相应“物权”；任何有关产品的所有权、知识产权或担保物权可能提出的异议、有关索赔责任及费用或法律责任，均由投标人承担。

- 5、投标人所投产品的制造标准、安装标准及技术标准等有关资料必须符合国家规定的有关标准、规范要求，且必须满足招标文件的相关要求。

- 6、本文所述产品及技术要求，应视为保证设备投入运行所需的最低要求，如有遗漏，投标人应予以补充。否则，一旦中标将认为投标人认同遗漏部分并免费提供。

- 7、投标人应在投标文件中提供详细的项目实施方案，该方案应包括但不限于以下内容：供货计划安排、人员配备、人员资质、安装调试方案、施工进度、供货时间保证措施等。

- 8、对于本招标文件未能提出但投标人所提供的设备已具有的功能及相关技术性能指标，投标人应在货物说明一览表中予以补充说明，并提供相关技术资料及详细说明。投标人亦可以根据自己的产品技术性能的具体情况在建议书中提出建议，并附详细说明。

- 9、各投标人应根据本招标文件的要求及国家、行业产品标准、规范提供最优产品，并在投标文件中根据相关标准、规范详细说明所提供设备具体品牌、型号、详细技术参数性能说明等。

- 10、投标人必须列出投标规格与招标规格的技术指标对照偏离表，无论是否偏离均必须提供详细的技术规格和商务偏离表。

- 11、投标人应依据招标文件要求及投标文件所作承诺履行职责，如有违约，采购人有权根据协议、合同采取措施保证本次采购货物的顺利进行，并相应追究违约方的违约责任。

- 12、投标人不得虚报各项技术指标，若所提供的系统性能及设备指标不能达到招标文件要求及投标文件的承诺和相关技术规范、行业规定等技术要求，中标人必须接受全额退还货款，并承担由此给采购人造成的经济损失。

- 13、投标人认为有利于采购人的其它优惠条款应单独列明。

- 14、中标后中标人依据采购文件、投标文件及相关规范文件作出深化设计，经采购人审核通过后实施。

三、项目保修及售后维护

1、保修的原则：在移交采购人后，因供应商原因产生的质量缺陷，供应商应承担质量缺陷责任和保修义务。缺陷责任期届满，供应商仍应按合同约定的项目各部位保修年限承担保修义务。

★2、缺陷责任期：缺陷责任期从项目通过竣工验收之日起计算，期限为36个月。

缺陷责任期内，由供应商原因造成的缺陷，供应商应负责维修，并承担鉴定及维修费用。如供应商不维修也不承担费用，采购人可按合同约定从履约保证金或银行保函中扣除，费用超出保证金额的，采购人可按合同约定向供应商进行索赔。供应商维修并承担相应费用后，不免除对项目的损失赔偿责任。

任何一项缺陷或损坏修复后，经检查证明其影响了项目或项目设备的使用性能，供应商应重新进行试验和试运行，试验和试运行的全部费用应由责任方承担。

供应商应于缺陷责任期届满后7天内向采购人发出缺陷责任期届满通知，采购人在收到缺陷责任期满通知后核实供应商是否履行缺陷修复义务，供应商未能履行缺陷修复义务的，采购人有权扣除相应金额的维修费用。

3、保修责任：项目保修期从项目竣工验收合格之日起算，保修期为36个月。其他按法定最低保修年限执行。

保修期内，因供应商原因造成项目的缺陷、损坏，供应商应负责修复，并承担修复的费用以及因项目的缺陷、损坏造成的人身伤害和财产损失；

修复通知：在保修期内，采购人在使用过程中发现项目存在缺陷或损坏的，将通知供应商予以修复，供应商应在接到通知后2小时内响应，12小时内到达项目现场并修复缺陷或损坏。

因供应商原因造成项目的缺陷或损坏，供应商拒绝维修或未能在合理期限内修复缺陷或损坏，且经采购人书面催告后仍未修复的，采购人有权自行修复或委托第三方修复，所需费用由供应商承担。

4、户外广告牌钢结构防腐保养必须每年进行一次。构件连接点(焊缝、螺栓、锚栓)应每年检査一次，灯光、电气应每月维护一次。大风及雨季，应对广告牌结构、面板连接及避雷、电器设施进行突击检查，保证安全。新安装广告牌应在使用3年后进行安全检测。

- 四、服务时间

★产品交付的时间及地点:合同签订后的30日历天内完成本项目要求范围内的所有工作，并于甲方所在地完成交付。

- 五、履约验收

- 验收依据：采购文件、中标人响应文件、厂家货物技术标准说明及国家有关的质量标准规定，均为验收依据。

- 材料验收：中标人在产品出厂后，应按产品技术标准规定的检验项目和检验方法进行全面检验，中标人应随同货物出具产地证书、出厂检验报告和产品质量合格证等。按采购文件以及合同相关条款要求，施工安装前由中标人和采购人一同严格按采购文件设定的技术参数和要求逐项检验，以确保货物能符合采购文件及合同约定的要求。

- 竣工验收：中标人根据磋商要求进行货物铺装后，由采购人或政府相关部门进行验收，验收结果应符合采购文件的要求和采购人使用要求。在验收过程中如仍发现问题，由中标人负责返工并承担其费用，直至交工验收合格。

- ★六、付款方式与履约保证金

- 本项目无预付款，全部货物到达甲方指定地点并验收合格后，甲方向乙方支付合同总价的30%，验收合格满一年后付至合同价的97%，质保期满无质量问题付清余款（无息）。甲方每次付款前，乙方须按甲方要求提供对等金额的合法发票。

- 本项目履约保证金的金额：合同金额的10 %。

七、报价要求

1、本项目各采购包的采购预算价为投标人投标报价的最高限价，投标人投标报价超过采购预算价的属无效投标，本项目的采购预算价分别为采购包1：230万元；采购包2：50万元；采购包3：60万元。

2、本项目投标人须以人民币报价，且为总包价。投标总报价为项目经采购人验收合格并交付完毕所有可能发生的费用，包括但不限于：货物（标的）的报价和标准附件、备品备件、运输、装卸、投入设备费用、保险费用和各项税金、中标服务费等服务所涉及的相关费用，投标人应自行核算项目正常、合法运作及使用所必需的费用。

3、投标人所报价格在合同实施过程中应保持不变，不因市场或政策价格的调整而增减。

4、投标人漏报的单价或每单价报价中漏报、少报的费用，视为此项费用已隐含在投标文件中，中标过后不得再向采购人收取任何费用。

5、投标人应认真踏勘现场，熟悉现场及周围地形，交通道路等情况。以获得一切可能影响报价的直接资料。投标人一律视为已确认现场条件和预计到了可能发生的异常情况。中标人不得以不了解或不完全了解现场为理由而提出额外费用，对有关这一类的要求，采购人不予考虑。本项目不集中组织现场踏勘，投标人自行踏勘。踏勘所产生的的费用及所有事项由投标人自行负责。

- 八、其他要求

1、投标人应按照招标文件的要求和格式，提供本项目服务方案，客观完整地提供企业的基本情况，资质、业绩、获奖情况、相关岗位规章制度和考核办法等；对符合招标文件要求的人员配置和服务质量作出承诺并报价等。

2、中标人有责任配合采购人接受上级领导部门的监督、检查，提供必须的资料。

3、工作中涉及的敏感资料、电子数据等相关信息，成交供应商应严格执行保密的相关规定，不得以任何方式向任何第三人披露、泄露或许可第三人使用，否则追究其相应法律责任。

- 第五章 评审方法和评审标准

一、磋商小组：

本采购项目磋商小组由采购人代表和评审专家组成。

二、评审方法：

经磋商确定最终采购需求和确定提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。

综合评分法，是指响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。本项目每个采购包选取1名中标候选人。

三、评审原则：

磋商小组必须客观、公正、审慎，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评审有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评审的正常进行；磋商小组及有关工作人员不得私下与供应商接触。

四、评审标准：

（一）评审时，磋商小组以磋商文件为评审依据，磋商小组各成员独立对每个有效响应的文件进行评价、打分，然后汇总每个供应商每项评审因素的得分。

（二）本项目评分总分为100分，按四舍五入取至小数点后两位。

综合评分法

- 采购包1：省运会棒球场配套设施建设照明系统采购

1.价格分：30分

采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：

投标报价得分=（评标基准价/投标报价）× 30分。

评标过程中，不得去掉报价中的最高报价和最低报价。

2.商务技术分：70分

| 评审因素 | 分值 | 评审因素 |
| --- | --- | --- |
| 产品技术参数响应 | 15 | 针对招标文件“第四部分、采购需求”中所列内容，所投产品技术参数完全满足或优于招标文件技术参数要求的得15分；打“▲”的为重点技术指标（共3个），每有一项负偏离的扣2分；其他参数每有一项负偏离的扣1分，15分扣完为止。 注：以上参数响应需在《技术条款偏离表》中逐条响应并提供相应的佐证材料，否则按负偏离处理。 |
|  | 3 | - 耐腐蚀：灯具满足GB/T 4208-2017《外壳防护等级(IP代码)》、GB/T 2423.33-2021《环境试验 第2部分:试验方法 试验Kca:高浓度二氧化硫试验》、GB/T 2423.1-2008《电工电子产品环境试验 第2部分:试验方法 试验A:低温》、JB/T 9536-2013《户内户外防腐低压电器环境技术要求》，所检项目IP6X、IPX6符合GB/T 4208-2017标准要求，二氧化硫气体腐蚀试验、绝缘电阻和工频耐压试验、低温试验、外壳防护等级试验、外观检查符合JB/T 9536-2013标准要求的得3分。 - 注：需提供国家认可第三方检测机构出具的检测报告复印件加盖公章； |
|  | 3 | - 灯具具备耐高温高湿性能，可通过恒定湿热试验，灯具在高温42℃或以上，湿度90%以上的严酷等级环境工作不低于500小时的得3分；试验后，样品外观无损坏且能正常启动，恒定湿热试验前后光通量比值不低于98%； - 注：需提供第三方检测机构出具的检验检测报告的复印件并加盖公章，未提供或提供不符合要求的不得分。 |
| 供货方案 | 6 | 供应商针对本项目的供货期方案，包括但不限于供货工期进度计划，供货运输方式和运输时间计划，产品保护措施等： - 方案包含的要点齐全无缺漏项、内容与要点相符、各要点均有展开详细阐述、针对性强、可实施性高、切合项目实际情况的得6分； - 方案包含的要点齐全无缺漏项、针对性较强、可实施性较高，内容与要点相符且均有展开阐述，虽然没有特别具体但总体符合项目实际情况的得4分； - 方案包含的要点有缺漏或要点齐全但仅有纲要、内容简略、未展开详细阐述、基本适用于本项目的得2分；未提供方案不得分。 |
| 安装调试方案 | 6 | 供应商针对本项目安装调试方案，内容须包含但不限于安装方案，调试方法及保护措施等： 计划内容全面具体，科学合理，可行性、可操作性强，措施完善得6分； 计划内容具体，较科学合理，可行性、可操作性一般，措施较完善得4分； 计划内容有缺失、可行性、可操作性较差得2分；未提供方案不得分 |
| 重难点分析 | 6 | 供应商针对本项目供货、使用、维保过程中的重难点分析： 分析内容全面具体，科学合理，可行性、可操作性强，措施完善得6分； 分析内容具体，较科学合理，可行性、可操作性一般，措施较完善得4分； 分析内容有缺失、可行性、可操作性较差得2分；未提供方案不得分 |
| 日常维护方案 | 5 | 供应商针对本项目指定日常维护的方式方法： 计划内容全面具体，科学合理，可行性、可操作性强，措施完善得5分； 计划内容具体，较科学合理，可行性、可操作性一般，措施较完善得3分； 计划内容有缺失、可行性、可操作性较差得1分；未提供方案不得分 |
| 售后服务方案 | 5 | 供应商针对本项目制定售后服务方案，内容须包含但不限于售后服务机构介绍、售后服务体系制度、售后服务方式、明确的响应时间、人员培训计划、详细完整的“三包”、备品备件提供、质保期内外售后服务方案等： 计划内容全面具体，科学合理，可行性、可操作性强，措施完善得5分； 计划内容具体，较科学合理，可行性、可操作性一般，措施较完善得3分； 计划内容有缺失、可行性、可操作性较差得1分；未提供方案不得分 |
| 类似业绩 | 6 | 提供2021年1月1日以来供应商或灯具制造商承担过类似体育场馆LED照明业绩，每提供一个得3分，最高得6分。 注：提供合同原件、验收合格证明（或合同甲方出具的正面评价材料）原件扫描件，所提供证明必须清晰的反映合同签订时间，否则不得分。 |
| 奖项 | 4 | 投标灯具制造商获得省级及以上综合型体育赛事的赛事组委会颁发的体育场馆照明类“优秀供应商”，每获得一次得2分，最多得4分； |
| 相关认证 | 5 | - 1、所投产品获得中国环境标志产品认证证书的得1分； - 2、所投产品获得照明产品节能认证证书的得1分； - 3、供应商或灯具制造商具有质量管理体系认证证书得1分；环境管理体系认证证书得1分；职业健康安全管理体系认证证书得1分。 注：须提供有效期内的证书扫描件加盖公章，否则不得分。 |
| 保修期 | 6 | 供应商在满足本项目 3 年质保期的基础上，承诺每增加 1 年原厂质保期得 2 分（不足 1 年的不得分），最高得6分。 注：提供灯具制造商出具的灯具原厂质保承诺书（格式自拟） |

- 采购包2：省运会棒球场配套设施建设红土采购

1.价格分：30分

采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：

投标报价得分=（评标基准价/投标报价）× 30分。

评标过程中，不得去掉报价中的最高报价和最低报价。

2.商务技术分：70分

| 评审因素 | 分值 | 评审因素 |
| --- | --- | --- |
| 产品技术参数 | 15 | 针对招标文件“第四部分、采购需求”中所列内容，所投产品技术参数完全满足或优于招标文件技术参数要求的得15分；打“▲”的为重点技术指标（共3个），每有一项负偏离的扣2分；其他参数每有一项负偏离的扣1分，15分扣完为止。 注：以上参数响应需在《技术条款偏离表》中逐条响应并提供承诺书，否则按负偏离处理。 |
| 供货方案 | 8 | 供应商针对本项目的供货期方案，包括但不限于供货工期进度计划，供货运输方式和运输时间计划，产品保护措施： - 方案包含的要点齐全无缺漏项、内容与要点相符、各要点均有展开详细阐述、针对性强、可实施性高、切合项目实际情况的得8分； - 方案包含的要点齐全无缺漏项、针对性较强、可实施性较高，内容与要点相符且均有展开阐述，虽然没有特别具体但总体符合项目实际情况的得6分 - 方案包含的要点有缺漏或要点齐全但仅有纲要、内容简略、未展开详细阐述、基本适用于本项目的得3分，未提供方案不得分。 |
| 重难点分析 | 8 | 供应商针对本项目供货、使用、存储过程中的重难点分析： 分析内容全面具体，科学合理，可行性、可操作性强，措施完善得8分； 分析内容具体，较科学合理，可行性、可操作性一般，措施较完善得6分； 分析内容有缺失、可行性、可操作性较差得3分；未提供方案不得分。 |
| 施工进度计划 和各阶段进度的保证措施 | 8 | 供应商针对本项目实施关键线路的清晰性、施工进度计划编制的完整性、合理性及可行性等： 方案内容清晰、全面、合理、前瞻、可行、针对性强的得8分；方案内容较全面、较合理、较可行的得6分； 方案内容一般，基本满足项目实际需求的得3分；未提供方案不得分 |
| 日常维护方案 | 6 | 供应商针对本项目指定日常维护的方式方法。 计划内容全面具体，科学合理，可行性、可操作性强，措施完善得6分； 计划内容具体，较科学合理，可行性、可操作性一般，措施较完善得4分； 计划内容有缺失、可行性、可操作性较差得2分； 未提供方案不得分。 |
| 售后服务 | 6 | 供应商针对本项目制定售后服务方案，内容须包含但不限于售后问题解决方案、响应时间、保质保量、专业技术人员保障及服务电话等方面： 计划内容全面具体，科学合理，可行性、可操作性强，措施完善得6分； 计划内容具体，较科学合理，可行性、可操作性一般，措施较完善得4分； 计划内容有缺失、可行性、可操作性较差得2分； 未提供方案不得分 |
| 类似业绩 | 4 | 提供2021年1月1日以来供应商或制造商承担过类似业绩，每提供一个得2分，最高得4分。 注：提供合同及供货清单原件扫描件，所提供证明必须清晰的反映合同签订时间，否则不得分。 |
| 相关认证 | 9 | 供应商具有质量管理体系认证证书得3分； 供应商具有环境管理体系认证证书得3分； 供应商具有职业健康安全管理体系认证证书得3分。 须提供有效期内证书扫描件加盖公章。 |
| 质保期 | 6 | 供应商在满足本项目 3 年质保期的基础上，承诺每增加 1 年质保期得 2 分（不足 1 年的不得分），最高得6分。投标文件中提供延长质保期承诺函（格式自拟） |

- 采购包3：省运会棒球场配套设施建设配套用房及看台采购

1.价格分：30分

采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：

投标报价得分=（评标基准价/投标报价）× 30分。

评标过程中，不得去掉报价中的最高报价和最低报价。

2.商务技术分：70分

| 评审因素 | 分值 | 评审因素 |
| --- | --- | --- |
| 产品技术参数 | 15 | 针对招标文件“第四部分、采购需求”中所列内容，所投产品技术参数完全满足或优于招标文件技术参数要求的得15分；打“▲”的为重点技术指标（共3个），每有一项负偏离的扣2分；其他参数每有一项负偏离的扣1分，15分扣完为止。 注：以上参数响应需在《技术条款偏离表》中逐条响应并提供承诺书，否则按负偏离处理。 |
| 设计方案 | 6 | 供应商依据第四章项目需求内容针对本项目提供设计方案及效果图： 设计方案内容清晰、全面、房间及看台布局合理、选材优秀、造型美观大方、实用性强的得6分； 设计方案内容较全面、房间及看台布局较为合理、选材合适、造型较美观、实用性较强的得4分； 设计方案内容不够全面、房间及看台布局不够合理、选材一般、造型普通、实用性一般的得2分； 未提供方案不得分 |
| 施工组织 总体设想 | 5 | 供应商提供的项目实施总体方案表述的清晰性、全面性、前瞻性、合理性、科学性、可行性及针对性等： 方案内容清晰、全面、合理、前瞻、可行、针对性强的得5分； 方案内容较全面、较合理、较可行的得3分； 方案内容一般，基本满足项目实际需求的得1分；未提供方案不得分 |
| 难点、重点及合理化建议 | 5 | 供应商针对本项目关键施工技术的难点、重点的分析及针对性合理化建议（措施）的科学性、可行性、全面性、针对性及有效性等： 方案内容清晰、全面、合理、前瞻、可行、针对性强的得5分； 方案内容较全面、较合理、较可行的得3分； 方案内容一般，基本满足项目实际需求的得1分；未提供方案不得分 |
| 施工进度计划 和各阶段进度的保证措施 | 5 | 供应商针对本项目实施关键线路的清晰性、施工进度计划编制的完整性、合理性及可行性等： 方案内容清晰、全面、合理、前瞻、可行、针对性强的得5分；方案内容较全面、较合理、较可行的得3分； 方案内容一般，基本满足项目实际需求的得1分；未提供方案不得分 |
| 施工质量 保证措施 | 5 | 供应商提供的施工质量控制措施、质量保证体系及分部分项工程施工过程质量控制的科学性、合理性、全面性、可行性、有效性及采用新技术、新工艺、新材料的可靠性等： 方案内容清晰、全面、合理、前瞻、可行、针对性强的得5分；方案内容较全面、较合理、较可行的得3分；方案内容一般，基本满足项目实际需求的得1分；未提供方案不得分 |
| 安全、文明施 工措施 | 5 | 供应商提供针对本项目安全文明施工采取措施的规范性、全面性、合理性、针对性、具体性、可靠性、及操作规程科学性等：方案内容清晰、全面、合理、前瞻、可行、针对性强的得5分；方案内容较全面、较合理、较可行的得3分；方案内容一般，基本满足项目实际需求的得1分；未提供方案不得分。 |
| 售后服务 | 5 | 供应商针对本项目制定售后服务方案，内容须包含但不限于售后服务机构介绍、售后服务体系制度、售后服务方式、明确的响应时间、人员培训计划、详细完整的“三包”、备品备件提供、质保期内外售后服务方案等： 计划内容全面具体，科学合理，可行性、可操作性强，措施完善的得5分； 计划内容具体，较科学合理，可行性、可操作性一般，措施较完善的得3分； 计划内容有缺失、可行性、可操作性较差的得1分； 未提供方案不得分 |
| 类似业绩 | 4 | 提供2021年1月1日以来供应商承担过类似业绩，每提供一个得2分，最高得4分。 业绩证明文件为签订的正式合同扫描件，时间以合同签订时间为准，否则不得分。 |
| 相关认证 | 9 | 供应商具有质量管理体系认证证书得3分； 供应商具有环境管理体系认证证书得3分； 供应商具有职业健康安全管理体系认证证书得3分。 须提供有效的证书材料原件扫描件加盖公章，否则不得分。 |
| 保修期 | 6 | 供应商在满足本项目3年质保期的基础上，承诺每增加1年质保期得2分（不足1年的不得分），最高得6分。投标文件中提供延长质保期承诺函（格式自拟） |

注：提供上述相关证明材料原件扫描件并加盖公章或电子签章上传至电子投标文件中，因上传的证明文件内容模糊不清，难以辨认的，造成打分项不能及时得分的，后果由供应商自行承担；供应商得分应取所有磋商小组成员评分的平均值。

五、成交标准：

磋商小组根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐3名以上成交候选供应商，符合《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》第二十一条第三款情形的，可以推荐2家成交候选供应商。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。

- 第六章 竞争性磋商响应文件格式

连 云 港 市 政 府 采 购

响应文件

采购包名称：

项目编号：

供应商名称：

供应商地址：

法定代表人：

日      期：

- 格式1、响应函

响 应 函

致：连云港经济技术开发区社会事业局

根据贵方       标段（标段编号：     ）采购文件，正式授权下述签字人全权代表参加贵方组织的采购活动，按照采购文件要求提交响应文件。

据此函，签字人     兹宣布同意如下：

1.按采购文件项目需求提交响应报价，报价、服务期限等详见开标一览表。

2.我方同意在本标段采购文件中规定的响应文件递交截止之日起60天内遵守本响应文件中的承诺且在此期限期满之前均具有约束力。

3.我方承诺已经具备《中华人民共和国政府采购法》中规定的参加政府采购活动的供应商应当具备的条件：

(1)具有独立承担民事责任的能力；

(2)具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

(3)具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

(4)有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

(5)参加此项采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

4.我方根据采购文件的规定，承担完成合同的责任和义务。

5.我方已详细审核采购文件，我方知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

6.如果在响应文件有效期内撤回或者有其他违约行为，我方的保证金可被贵方全部或部分没收。

7.同意应贵方要求提供与本次采购活动有关的任何数据或资料。

8.我方完全理解，最低报价不是中标（成交）的唯一条件。

9.若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料。

10.我方将严格遵守《中华人民共和国政府采购法》第七十七条规定，供应商有下列情形之一的，处以采购金额5‰以上10‰以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：

(1)提供虚假材料谋取中标、成交的；

(2)采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

(3)与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；

(4)向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

(5)在招标采购过程中与采购人进行协商谈判的；

(6)拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况的。

法定代表人或其委托代理人签字（或盖章）：

供应商公章：

日期：

注：未按照本响应函的格式要求填写的，将造成非实质性响应。

- 格式2、首次磋商报价表（开标一览表）

首次磋商报价表（开标一览表）

标段编号：

标段名称：

| 标题 | 内容 |
| --- | --- |
| 磋商报价 | 元 |
| 服务期限 |  |

供应商（盖章）：

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

日期：    年     月     日

- 格式3、首次磋商报价明细表（报价明细表）

首次磋商报价明细表

标段名称：

标段编号：JSZC-320791-DLDL-C2025-0004

单位：元

| 序号 | 产品、服务名称 | 分项单位 | 数量 | 单价 | 单项合计价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总计（元） |  |  |  |  |  |

磋商供应商（盖章）：

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

年     月     日

价格构成或报价要求：

1、此表可以根据需要自行增减行数，且该表报价非本次磋商中的最后报价。

2、各分项最终结算价按首次磋商报价与最后磋商报价同比例变动。

3、项目如有分包，请各磋商供应商按投报的分包分别列表。

- 格式4、中小企业声明函

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为  万元1，属于（中型企业、小 型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为  万元1，属于（中型企业、小 型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

填报说明：

1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2、请供应商如实填写，所填内容将作为评审的依据。如填写不完整，将不享受扶持政策。

3、成交供应商的《中小企业声明函》随成交结果公开。

- 格式5、残疾人福利性单位声明函

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加        单位的         项目由本单位提供全部服务。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

磋商供应商（盖章）：

日期：   年   月   日

填报说明：

1、请供应商如实填写，所填内容将作为评审的依据。如填写不完整，将不享受扶持政策。

2、成交供应商的《残疾人福利性单位声明函》随成交结果公开。

- 格式6、财务状况报告及税收、社会保障资金缴纳情况承诺函

财务状况报告及税收、社会保障资金缴纳情况承诺函

致：        （采购人名称）

我方        （供应商名称）参加      （项目名称）（项目编号：          ）采购，根据《关于简化政府采购供应商资格审查有关事项的通知》（连财购〔2023〕4号），我方承诺具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第（二）、第（四）项，《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十七条第（二）项规定条件的，具体包括：

（1）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（财务状况报告）；

（2）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

我方对上述承诺的真实性负责，如有虚假，将依法承担提供虚假材料谋取中标、成交责任，同时同意有关主管部门将相关失信信息记入公共信用信息系统并在相关政府门户网站公开。

特此承诺

供应商（公章）：

法定代表人或其委托代理人（签名或签章）：

日期：

- 格式7、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明及证明材料

- 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明

（供应商名称）郑重声明：我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我单位具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：             。

主要专业技术能力有：         。

注：须附证明材料。

磋商供应商（盖章）：

法定代表人或其委托代理人（签名或签章）：

日期：  年   月  日

- 格式8、参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

声  明

我公司郑重声明：参加本次政府采购活动前 3 年内，我公司在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

磋商供应商（盖章）：

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

年     月     日

- 格式9、法定代表人授权委托书

- 法定代表人授权委托书

连云港经济技术开发区社会事业局：

本授权书声明：注册于  （委托单位全称） 的法定代表人代表本公司授权（姓名和职务）为本公司合法代理人，就贵方组织的有关             （标段编号：    ）的磋商采购及合同签订、执行、完成，以本单位名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于年月日签字（或盖章）生效，特此声明。

委托单位（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

签发日期：年月日

附法定代表人与委托代理人身份证明正反面电子件。

说明：

1．委托书内容填写应当明确、文字工整清楚，涂改无效。

2．委托书不得转借、转让、买卖。

3．委托代理人根据授权范围，以委托单位的名义签订合同，并将此委托书提交给对方作为合同附件。

- 格式10、商务技术条款偏离表

商务条款偏离表

请逐条对应采购文件“项目需求”等内容要求的商务条件，填写该表。

| 项号 | 采购文件的商务条款 | 响应文件的商务条款 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |

注：“偏离说明”填写“正偏离”“负偏离”或“无偏离”。

磋商供应商（盖章）：

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

年     月     日

技术条款偏离表

请逐条对应采购文件“项目需求”等内容要求的技术条件，填写该表。

| 项号 | 采购文件的技术条款 | 响应文件的技术条款 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |

注：“偏离说明”填写“正偏离”“负偏离”或“无偏离”。

磋商供应商（盖章）：

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

年     月     日

- 格式11、项目组成员一览表

项目组成员一览表

| 姓名 | 本项目拟任职务 | 技术职称 | 年龄 | 学历 | 主要资历及担任过的职务 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

后附人员相关证书原件扫描件；

磋商供应商（盖章）：

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

日期：    年     月     日

- 格式12、类似项目业绩一览表

类似项目业绩一览表

| 序号 | 项目名称 | 采购单位 | 合同金额（元） | 签订时间 | 项目负责人姓名 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

后附相关证明材料原件扫描件；

磋商供应商（盖章）：

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

日期：    年     月     日

- 格式13、项目需求响应

- 项目需求响应

（供应商按“项目需求”等内容要求自行填写，格式自定）

磋商供应商（盖章）：

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

年     月     日

- 格式14、技术部分

- 技术部分

（供应商根据评标办法中要求的内容进行编制）

- 格式15、其他材料

其它材料

（供应商对磋商文件响应有必要提供的材料或评标办法中要求提供的材料）

磋商供应商（盖章）：

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

日期：    年     月     日