招　标　文　件

项目名称：省级矿山智慧监管监察平台升级改造项目

项目编号：JSZC-320000-SCZX-G2024-0725

江苏省政府采购中心

2024年12月24日

- 总  目  录

- 投标邀请……………………………………3

- 投标人须知…………………………………6

- 合同文本……………………………………15

- 采购需求……………………………………20

- 评标方法与评标标准………………………40

- 投标文件格式………………………………46

第一章  投标邀请

受江苏省应急管理厅的委托，江苏省政府采购中心就省级矿山智慧监管监察平台升级改造(JSZC-320000-SCZX-G2024-0725)项目进行公开招标采购，欢迎符合条件的供应商投标。

项目概况

省级矿山智慧监管监察平台升级改造招标项目的潜在投标人可在“江苏政府采购网”自行免费下载招标文件，并于2025年1月16日9点30分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-320000-SCZX-G2024-0725

2.项目名称：省级矿山智慧监管监察平台升级改造

3.预算金额

| 采购包号 | 预算金额（人民币：万元） |
| --- | --- |
| 1 | 470 |

4.最高限价

| 采购包号 | 是否设定最高限价（是/否） | 最高限价（人民币：万元） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 是 | 470 |

5.采购需求（简介）：在已经建成并投入使用的矿山安全风险监测预警系统的基础上，升级矿山数据采集前置设备，按照最新数据规范对边坡在线监测数据、立井提升用电监测数据、地下矿山AI分析数据等接入到省级平台，并对现有系统进行完善，提升优化现有系统的感知汇聚能力，建设煤矿产量远程智慧监察模块，建设非煤矿山三维实景一张图，利用高精度实景三维模型，实现线上测量功能，为露天矿山重大隐患线上判定提供手段。（详细内容见本招标文件第四章）

6.合同履行期限：自合同签订起120天内完成开发内容。

二、申请人的资格要求：

（一）通用资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供下列材料：

1.1 法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

1.2 2023或2024年度的财务状况报告（成立不满一年无需提供）；

1.3依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。）；

1.4具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明；

1.5参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

2.在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询，不存在被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录情形。（投标文件中无需提供证明材料）

3.落实政府采购政策需满足的资格要求：无

4.联合体投标

| 采购包号 | 是否接受联合体投标（是/否） | 该采购包中联合体成员数量上限 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 否 | / |

（二）本项目的特定资格要求

| 采购包号 | 特定资格要求 |
| --- | --- |
| 1 | / |

- 三、获取招标文件

1.时间：自招标文件公告发布之日起5个工作日。

2.方式：在“江苏政府采购网”自行免费下载招标文件。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1.2025年1月16日9点30分（北京时间）

2.地点：“苏采云”政府采购交易系统。

- 五、公告期限

招标公告及招标文件公告期限为自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

无

七、本次招标联系方式

1.采购人信息

名 称：江苏省应急管理厅

地址：鼓楼区浦江路30号鸿瑞大厦1号

联系人：洪卸华、周小云

联系方式：025-83332415、83332331

2.江苏省政府采购中心信息

地　址：南京市汉中门大街145号省政务服务中心二期3楼南区

联系人：郑荔、严晓薇

联系方式：025-83668535、83668537

八、其他

1. 根据省财政厅《关于更换全省政府采购交易系统C A数字证书和电子签章的通知》（苏财购〔2023〕101号），“苏采云”政府采购交易系统（以下简称苏采云系统）的CA数字证书、电子签章已更换为江苏省电子政务证书认证中心C A和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。如果投标人通过苏采云系统参与政府采购项目，需要更换CA数字证书和电子签章。具体办理指南和操作手册见链接：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html。

领取CA和办理电子签章（请至南京汉中门大街145号江苏省政务服务中心二期三楼大厅CA办理窗口办理，具体联系方式见《苏采云系统供应商操作手册》（以下简称《操作手册》））、进行注册并按《操作手册》要求制作、上传电子投标文件。投标人也可前往“江苏政务服务网”（www.jszwfw.gov.cn），“一企来办”专栏下“政府采购”模块详细了解关于CA办理、标书制作、开标投标指引等事宜。

如果“江苏政府采购网”（www.ccgp-jiangsu.gov.cn）信息与“江苏政务服务网” （www.jszwfw.gov.cn），“一企来办”专栏下“政府采购”模块中信息不一致，以“江苏政府采购网”信息为准。

2. 有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注江苏省政府采购中心在“江苏政府采购网”发布的更正公告。

3. 本次招标不收取投标保证金。

第二章  投标人须知

一、总则

1、招标方式

1.1 本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。

2、合格的投标人

2.1满足招标公告中供应商的资格要求的规定。

2.2 满足本文件实质性要求的规定。

3、适用法律

3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

4、投标费用

4.1 投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，江苏省政府采购中心（以下简称采购中心）在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2本次招标采购中心和采购人不收取标书工本费与中标服务费。

5、招标文件的约束力

5.1 投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。

二、招标文件

6、招标文件构成

6.1 招标文件由以下部分组成：

（1）投标邀请

（2）投标人须知

（3）合同文本

（4）采购需求

（5）评标方法与评标标准

（6）投标文件格式

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与采购中心联系解决。

6.2 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

7、招标文件的修改

7.1 在投标截止时间前，采购中心可以对招标文件进行修改。

7.2 采购中心有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期。

7.3 招标文件的修改将在江苏政府采购网公布，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

三、投标文件的编制

8、投标文件的语言及度量衡单位

8.1 投标人提交的投标文件以及投标人与采购中心就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

8.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

9、投标文件构成

9.1 投标人编写的投标文件应包括资格证明文件、实质性要求响应及偏离表、投标分项报价表、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表、其他证明文件、投标函、开标一览表等部分。

9.2 如标书制作工具中格式和内容与“江苏政府采购网”发布的招标文件不一致，请以“江苏政府采购网”发布的招标文件为准。

10、证明投标人及投标标的符合招标文件规定的文件

10.1 投标人应按照法律、法规、规章和规范性文件以及招标文件要求提交证明文件，证明其及投标标的符合招标文件规定。

10.2招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

11、投标分项报价表

11.1 投标人按照招标文件规定格式填报投标分项报价表。

11.2投标货币。投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。

12、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表

12.1 投标人需对招标文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离，并说明原因。

12.2 投标人需按照招标文件要求，在投标文件中提供与技术要求和商务要求相关的证明材料。

13、投标函和开标一览表

13.1 投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。

13.2 对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与投标分项报价表中的投标总报价一致，如不一致，不作为无效投标处理，但评标时按开标一览表中价格为准。

14、投标有效期

14.1 投标有效期为采购中心规定的开标之日后六十（60）天。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件而予以拒绝。

15、投标有效期的延长

15.1 在特殊情况下，采购中心于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝采购中心的这一要求而放弃投标。同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件，同时受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

四、投标文件的递交

16、投标文件的递交

16.1 电子投标文件的递交

投标人应当按照《操作手册》规定，在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。

17、投标截止时间

17.1 投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。

投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功的按照本招标文件第二章第25.1.2条规定做无效投标处理。

17.2 采购中心可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止时间，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止时间均应以延长后新的截止时间为准。

18、投标文件的拒收

18.1采购中心拒绝接收在其规定的投标截止时间后上传的任何投标文件。

19、投标文件的撤回和修改

19.1 投标文件的撤回

19.1.1 电子投标文件的撤回

投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。

19.1.2 投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

19.2 投标文件的修改

19.2.1投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

19.2.2 在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

19.3 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

五、开标与评标

20、开标

20.1 采购中心将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按照《操作手册》规定，参加开标活动和在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。

20.2开标仪式由采购中心组织。苏采云系统将自动对项目进行开标，并宣布各投标人名称和投标价格。

20.3投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。

20.4投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，如 苏采云系统中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

21、评标委员会

21.1 开标后，采购中心将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。

21.2 评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

21.3评委会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标侯选人。

22、评标过程的保密与公正

22.1凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、采购中心均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

22.2在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

22.3 采购中心和评标委员会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

22.4 采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过苏采云系统查看自己的评审得分及排序情况。

23、投标文件的澄清

23.1评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容 ，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

评标委员会并非对每个投标人都做澄清要求。

23.2需要供应商进行澄清、说明和补正的，评委会将通过苏采云系统向供应商发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

23.3 接到评委会澄清、说明和补正要求的投标人如未按规定做出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。

24、对投标文件的初审

24.1投标文件初审分为资格审查和符合性审查。

24.1.1 资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查的结论，采购人以书面形式向评委会进行反馈。

采购人在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询投标人的信用记录，以确定投标人是否具备投标资格,查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

24.1.2 符合性审查：依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

24.1.3 未通过资格审查或符合性审查的投标人，采购中心将在苏采云系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评标结束后，采购中心将不再告知未通过资格审查和符合性审查的原因。

24.2在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和采购中心的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会以少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

24.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

24.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，确定其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

24.5 评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过苏采云系统告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

24.6投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与采购中心及评标委员会联系。

25、无效投标条款和废标条款

25.1无效投标条款

25.1.1 投标人在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。

25.1.2 投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的。

25.1.3 投标人同一采购包提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。

25.1.4投标人不具备招标文件中规定资格要求的。

25.1.5投标人的报价超过了采购预算或最高限价的。

25.1.6未通过符合性审查的。

25.1.7不符合招标文件中规定的实质性要求的（本招标文件中斜体且有下划线部分或加*号条款为实质性要求）

25.1.8 投标人被 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

25.1.9 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

25.1.10评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将通过苏采云系统要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

25.1.11 投标文件未按照招标文件要求加盖CA电子公章的。

25.1.12其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。

25.2废标条款

25.2.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的。25.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。

25.2.3因重大变故，采购任务取消的。

25.2.4评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

25.2.5 因苏采云系统系统故障原因造成开标不成功的。

25.3 投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理：

25.3.1如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按政府采购相关规定执行。

六、定标

26、确定中标单位

26.1中标候选人的选取原则和数量见招标文件第五章规定。

26.2 采购人应根据评委会推荐的中标候选人确定中标供应商。

26.3 采购中心将在“江苏政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。

26.4  若有充分证据证明，中标供应商出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：

26.4.1提供虚假材料谋取中标的。

26.4.2向采购人、采购中心行贿或者提供其他不正当利益的。

26.4.3属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的。

26.4.4与采购人或者其他供应商恶意串通的。

26.4.5采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。

27.5 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：

27.5.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制。

27.5.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜。

27.5.3 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。

27.5.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。

27、质疑处理

27.1 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

27.2供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式根据下述26.4条款的规定向采购中心或采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

27.2.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；

27.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

27.2.3对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，采购中心、采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。

27.3质疑函必须按照本招标文件中《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。供应商如组成联合体参加投标，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

27.4供应商（含潜在供应商）对采购方式、采购需求、供应商资格条件及审查结果、评标方法与评标标准、合同文本的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复。供应商对除上述事项以外其他事项的询问、质疑请向采购中心提出，由采购中心负责答复。

采购中心及采购人只接收以纸质原件形式送达的质疑,建议供应商尽量通过邮寄方式提交质疑（采购人和采购中心不接受无快递运单号的快递）。

采购中心质疑接收部门为质疑处理科（快递运单上的收件人填写“质疑处理科”即可），联系地址：南京市汉中门大街145号省政务中心二期3楼南区3029室，联系电话：025-83668531。

采购人质疑接收人及联系方式见招标文件第一章。

27.5 以下情形的质疑不予受理

27.5.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

27.5.2 超出政府采购法定期限的质疑。

27.5.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

27.5.4 未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

27.5.5供应商组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

27.6  供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，采购中心有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

28、中标通知书

28.l 中标结果确定后，采购中心将向中标供应商发出中标通知书。请中标供应商在中标结果公告届满之日起30日内,使用CA数字证书登录苏采云系统及时下载中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，苏采云系统不再保证提供下载中标通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由中标供应商自行承担。

28.2中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标供应商均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标供应商放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

七、授予合同

29、签订合同

29.l中标供应商应当在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。

29.2 招标文件、中标供应商的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

29.3 签订合同后，中标供应商不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，中标供应商也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标供应商应承担相应赔偿责任。

30、服务（包含与服务相关的货物）的追加

30.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的服务（包含与服务相关的货物），在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。

31、政府采购履约资金扶持政策

中标供应商可凭政府采购合同办理融资贷款，详情请见江苏政府采购网“政采贷”专栏。

第三章  合同文本

- 江苏省政府采购合同（服务）（合同编号）

项目名称：省级矿山智慧监管监察平台升级改造项目

项目编号：

采购包号：

甲方：（买方/采购人）江苏省应急管理厅

乙方：（卖方/中标供应商）_________

甲、乙双方根据江苏省政府采购中心         项目公开招标的结果，签署本合同。

一、合同内容

1.1 标的名称：

1.2标的质量：

1.3 标的数量（规模）：

1.4 履行时间（期限）：

1.5 履行地点：

1.6 履行方式：

二、合同金额

2.1 本合同金额为（大写）：________圆（________元）人民币或其他币种。

三、技术资料

3.1乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供服务（包含与服务相关的货物）的有关技术资料。

3.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

四、知识产权

4.1乙方应保证甲方在使用、接受本合同服务（包含与服务相关的货物）或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。

五、产权担保

5.1 乙方保证所交付的服务（包含与服务相关的货物）的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

六、履约保证金

6.1 乙方交纳人民币 0元作为本合同的履约保证金。（不得超过合同金额的10%）

6.2合同履行结束后，甲方应及时退还交纳的履约保证金。

6.2.1履约保证金退还方式：

6.2.2履约保证金退还时间：

6.2.4履约保证金不予退还的情形：

七、合同转包或分包

7.1乙方不得将合同标的转包给他人履行。

7.2乙方不得将合同标的分包给他人履行。

7.3乙方如有转包或未经甲方同意的分包行为，甲方有权解除合同。

八、合同款项支付

8.1合同款项的支付方式及进度安排

合同签订生效后后20个工作日内，乙方提供发票，甲方向乙方支付合同价款的40%；软硬件安装、调试完成后20个工作日内，甲方向乙方支付合同价款的30%；

乙方在合同项目竣工一个月后，向甲方提交书面验收申请，甲方自接到验收申请之日15个工作日内组织验收，项目整体验收后15个工作日内，甲方向乙方支付合同价款的30%。

九、税费

9.1本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十、项目验收

10.1 甲方依法组织履约验收工作。

10.2 甲方在组织履约验收前，将根据项目特点制定验收方案，明确履约验收的时间、方式、程序等内容，并可根据项目特点对服务期内的服务实施情况进行分期考核，综合考核情况和服务效果进行验收。乙方应根据验收方案内容做好相应配合工作。

10.3 对于实际使用人和甲方分离的项目，甲方邀请实际使用人参与验收。

10.4 如有必要，甲方邀请参加本项目的其他供应商或第三方专业机构及专家参与验收，相关意见将作为验收书的参考资料。

10.5 甲方成立验收小组，按照采购合同的约定对乙方的履约情况进行验收。验收时,甲方按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后,验收小组出具验收书,列明各项标准的验收情况及项目总体评价,由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料存档备查。

10.6 验收合格的项目,甲方根据采购合同的约定及时向乙方支付合同款项、退还履约保证金。验收不合格的项目，甲方依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《民法典》。乙方在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的,甲方将及时报告本级财政部门。

十一、违约责任

11.1 甲方无正当理由拒绝接受乙方提供服务的，甲方向乙方偿付拒绝接受服务合同价款总值    的违约金。

11.2 甲方无故逾期验收和办理合同款项支付手续的,甲方应按逾期付款总额    每日向乙方支付违约金。

11.3 乙方逾期提供服务的，乙方应按逾期提供服务合同总额每日千分之六向甲方支付违约金，由甲方从待付合同款项中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能提供服务的，甲方可解除本合同。乙方因逾期提供服务或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同价款总额     的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

11.4 乙方所提供服务的标准不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒绝接受服务，并可单方面解除合同。

十二、不可抗力事件处理

12.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响 期相同。

12.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

12.3 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十三、解决争议的方法

13.1双方在签订、履行合同中所发生的一切争议，应通过友好协商解决。如协商不成，由甲方住所地人民法院管辖。

十四、合同生效及其它

14.1 合同经双方法定代表人或授权委托代表人签字并加盖单位公章后生效。

14.2本合同未尽事宜，遵照中华人民共和国现行法律法规有关条文执行。

14.3 本合同正本一式两份，具有同等法律效力，甲方、乙方各执一份。

甲方：                        乙方：

地址：                        地址：

法定代表人或授权代表：        法定代表人或授权代表：

联系电话：                    联系电话：

签订日期：      年    月   日

第四章 采购需求

- 一、采购标的清单

| 序号 | 采购标的 | 数量单位 | 对应中小企业划分标准所属行业 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 联网实施服务 |  |  |
| 1.1 | 数据接口调试服务 | 1套 | 软件和信息技术服务业 |
| 1.2 | 数据治理服务 | 1套 | 软件和信息技术服务业 |
| 2 | 平台升级改造开发 |  |  |
| 2.1 | 平台感知数据汇聚 | 1套 | 软件和信息技术服务业 |
| 2.2 | 矿山井下AI视频监控 | 1套 | 软件和信息技术服务业 |
| 2.3 | 煤矿超能力监测预警 | 1套 | 软件和信息技术服务业 |
| 2.4 | 露天矿山三维一张图 | 1套 | 软件和信息技术服务业 |

- 二、主要建设内容

（一）项目背景

矿山是传统的高危行业，始终是整个安全生产领域的重中之重。《国家矿山安监局财政部关于印发《煤矿及重点非煤矿山重大灾害风险防控建设工作总体方案》的通知》（矿安〔2022〕128号）指出应充分利用新一代信息技术,实现煤矿及重点非煤矿山关键地点、重点部位重大安全风险的实时识别、监测和精准研判,推动矿山安全监管监察模式向远程化、智能化、可视化以及“互联网十监管”方式转变，提高矿山安全监管监察执法效能，不断提升矿山数字化、智能化安全生产水平。

2024年7月，江苏省财政厅下发了《关于下达2024年中央安全生产预防和应急救援能力建设补助资金预算（煤矿及重点非煤矿山重大灾害风险防控支出）的通知》（苏财工贸〔2024〕70号），2024年11月8日，江苏省发改委下发了《关于省级矿山智慧监管监察平台升级改造项目可行性研究报告代项目建议书)的批复》（苏发改投资发[2024]1260号），批复主要内容为：为落实国家矿山安全监察局加强矿山感知数据联网汇聚的新要求，提升我省矿山安全管理和监管监察的数字化、智能化水平，同意实施省级矿山智慧监管监察平台升级改造项目，项目建设总投资估算500万元，所需建设资金从中央财政补助资金(煤矿及重点非煤矿山重大灾害风险防控专项资金)中安排。

（二）系统前期情况介绍

2022年4月，江苏省应急管理厅已初步建设矿山安全生产风险监测预警系统前期项目，实现72个煤矿、非煤矿山监测监控数据的接入。将矿山安全环境、人员位置、重大设备运行、工业视频、隐患排查及矿山基础数据等异构化安全风险数据快速集成、融合，实现安全生产风险动态监测；运用大数据分析技术，利用专项风险研判模型，实现安全风险精准预警及异常数据溯源钻取。利用GIS一张图构建研判结果热力分布，实现矿山地理位置、联网状态、研判结果及预警等多维度综合展示，该项目试运行一年后于2023年4月通过验收。

2023年，应急管理综合应用平台（三期）项目中申请对矿山安全生产风险监测预警功能进行升级改造，一是扩展煤矿感知数据接入，新增冲击地压区域限员与外因火灾监测预警，确保实时监控与超员报警，二是构建视频智能辅助监管监察模块，利用AI视频分析关键区域安全状态，并实现GIS地图展示与报警处理，三是优化风险研判模型与预警推送机制，形成闭环管理，四是开发工作向导功能以提升用户处理效率与系统使用率。同时通过近端数据集成终端改造和综合风险研判处置模块升级，集成多源感知数据，实现与国家矿山安全监察局的互联互通。

对照国家矿山局和省应急管理厅矿山信息化的要求，还在以下方面存在不足：

（1）2024年下半年，《国家矿山安全监察局关于开展露天矿山边坡监测系统建设及联网工作的通知》（矿安[2023]119号）要求按照《露天矿山边坡感知数据接入规范（矿安综〔2023〕59号）》的要求进行边坡监测，并且对边坡预警和响应提出了新的要求，例如：边坡预警等级从原来的三级变成了四级预警，发布了新的露天矿山边坡感知数据接入规范，并且和实现和国家局矿山局的联网，江苏省矿山安全监测预警系统中已有的边坡监测功能模块不能满足新的要求。

（2）2024年1月，《省应急管理厅 国家矿山安全监察局江苏局关于加强矿山“无监控不作业”工作的通知》（苏应急函〔2024〕4 号）中要求地下矿山建设覆盖所有作业地点的视频监控系统，实现高清视频监控对固定场所、采掘头面、巷道修护、重要设备安装检修回撤作业、动火作业、灾害治理全过程、检测检验以及其他临时单项工程等关键环节的全覆盖，现有的视频监控联网模块不能满足以上要求；同时要求煤矿建设产量监测系统，利用物联网、大数据等信息技术实现煤矿产量的在线监测、分析，实现超能力生产自动预警。

（3）2024年3月《省应急管理厅 国家矿山安全监察局江苏局关于印发江苏省矿山视频安全监控系统建设基本要求和 AI 视频数据联网技术参考的通知》中要求，煤矿和非煤地下矿山视频 AI 分析点位主要包括架空乘人装置（猴车）、煤仓口、皮带运输机旋转部位、运输斜巷、皮带巷、矿仓口、井底车场、罐笼等危险性较大的地点，原有矿山安全生产风险监测预警系统中只覆盖了地面部分，缺少井下部分的AI视频分析结果汇聚功能。

（4）2024年6月，《省应急管理厅 国家矿山安全监察局江苏局关于建设非煤矿山安全风险监测预警实景三维一张图的通知》（苏应急[2024]77号）要求2024年12月31日前完成5座非煤露天矿山、1座尾矿库试点建设，实现矿山企业安全生产风险可视化、空间化、数字化管理及高效能安全监管监察。

（三）建设目标

根据2024年11月江苏省发改委《关于省级矿山智慧监管监察平台升级改造项目可行性研究报告代项目建议书)的批复》（苏发改投资发[2024]1260号），本项目建设目标一是升级煤矿安全风险监测预警子系统，进一步扩大感知数据联网范围，增加煤矿超能力生产监测预警模块、煤矿井下智能视频监控模块。二是升级非煤矿山安全风险监测预警子系统，新建非煤矿山实景三维一张图模块、增加非煤矿山智能视频监控模块。三是根据国家局矿山局的要求实现非煤矿山感知数据的联网上传。总体上，在已初步建成的矿山安全风险监测预警系统的基础上采用新型信息化技术升级为江苏省矿山智慧监管监察平台，充分发挥AI智能识别、物联网、大数据等新技术在矿山重大灾害风险识别、应急救援等工作中的优势作用，创新矿山安全生产监管监察方式，进一步提升矿山数字化、智能化安全生产预防和监管水平，推动提升矿山重大灾害风险防控能力，夯实矿山安全基础。

（四）总体建设内容

1.矿山数据采集前置设备升级

对4座煤矿、9座金属非金属地下矿山数据采集前置设备进行升级改造，对前置设备操作系统、中间件、上传软件等进行国产化适配，使前置设备具备免安装、免维护、即插即用、一键备份，一键还原等功能，支持边缘数据传输和4/5G网络连接，具备远程升级与维护能力，进一步提升矿山数据采集数据安全性和稳定性。

2.矿山感知数据联网升级

将4座煤矿立井提升用电监测数据、井下AI视频分析数据、重大设备监测数据联网接入到省级平台，并上传至国家局平台；将5座现状边坡超过150米的金属非金属露天矿山边坡监测数据按照最新数据规范进行联网接入到省级平台，并上传至国家局平台；将所有的金属非金属地下矿山井下AI分析数据联网接入到省级平台，将已经联网接入到省级平台的环境监测数据、人员位置数据上传至国家局平台。

3.矿山智慧监管监察平台开发

一是提升优化现有矿山安全监测预警系统感知汇聚能力，完善综合预警模型，增加平台声光报警功能，完善系统应用功能，完善移动端功能。二是研发煤矿产量远程智慧监察模块，不断完善“超能力生产研判模型”，实现煤矿超能力生产预警功能。三是实现煤矿、金属非金属地下矿山、露天矿山“无视频不作业”视频监控汇聚联网，实现煤矿井下部分、金属非金属地下矿山井下部分的AI分析联网功能。四是构建非煤矿山三维实景一张图，建设金属非金属露天矿山、尾矿库高精度实景三维模型，实现线上测量功能，为露天矿山重大隐患线上判定提供手段。

- 三、详细建设要求

（一）前置设备升级

1.在4座煤矿、9座金属非金属地下矿山升级前置数据采集设备.

2.★内置数据采集上传程序，具备数据上传功能。

3.前置设备支持免安装、免维护、即插即用，支持边缘数据传输和4/5G网络连接，具备远程升级与维护能力。

4.★支持轻量级应用部署，兼容标准Linux运行环境，支持一键备份，一键还原。

5.集成产品运行环境，具备易安装、易配置、易维护、高安全特性的智能前置终端服务器设备。

6.具备4/5G数据传输，在特殊条件下也能有效将用户行为数据回传。

（二）感知数据联网

1.感知数据联网范围

将4座煤矿立井提升用电监测数据、井下AI视频分析数据、重大设备监测数据联网接入到省级平台，并上传至国家局平台；将9座已经接入的金属非金属地下矿山环境监测数据、人员位置数据进行数据转换，按照《金属非金属地下矿山感知数据接入规范》（征求意见稿）上传至国家局平台，将金属非金属地下矿山井下部分AI视频分析数据联网接入到省级平台；将5座现状边坡超过150米的露天矿山在线监测数据进行集成接入，并按照《露天矿山边坡感知数据接入规范（矿安综〔2023〕59号）上传至国家局平台。

2.感知数据联网要求

- （1）监测子系统—前置设备

前置设备部署于矿山企业内网中，通过内网实现和监测子系统服务器的联通。各系统通过FTP上传程序或接口将各类监测数据上传至前置设备指定目录中。

- （2）前置设备—省厅政务云互联网区

利用矿山企业互联网那个出口将各类监测数据通过前置设备中的上传程序传输至政务云互联网区，数据传输应符合数据安全规定。

- （3）政务云互联网区—政务外网区

政务云互联网那区和政务外网区互相隔离，数据可采用交换API形式传输至政务外网区服务器上，交换地址由大数据中心提供。

- （4）政务外网区—国家矿山局

静态数据：主要包括矿山基本信息和设备基本信息，此类数据线通过跨网交换API写入政务外网区的前置数据库，通过厅服务总线中的“汇聚任务”进行定期抽取和写入，之后通过总线服务上传至应急管理部数据资源池，实现国家局的数据联网。

实时感知数据：主要包括各类传感器的实时数据，此类数据通过厅服务总线发布的“高铁任务”来完成，通过接口上传各类实时数据。

视频监控数据：应急管理厅统一的视频联网平台通过政务外网，将已经汇聚的非煤矿山视频上传至应急管理部统一的视频资源池，实现江苏省非煤矿山视频监控国家局视频联网。

（三）应用系统建设

1.平台感知汇聚能力提升优化（升级）

按照国家局的最新要求进一步加强煤矿、非煤矿山感知数据汇聚融合能力，完善综合预警模型，增加平台声光报警功能，实现和省厅综合应用平台单点登录，完善系统应用功能，完善移动端功能。原系统应无条件开放所有的对接接口并提供相关技术文档，全面配合升级优化工作。

（1）煤矿用电监测数据汇聚

通过在提升机主备电路安装电流互感器和智能用电融合终端，监测提升机电流数值，，通过“立井提升产量测算”模型，判断提升机单次满载提升的时间和次数。

（2）边坡监测数据汇聚

按照《露天矿山边坡感知数据接入规范》（矿安综〔2023〕59号）将省内超过150米的边坡数据进行重新接入，开发边坡监测阈值填报页面，显示各类传感器设定的报警范围，按照四级报警进行显示和预警。

（3）井下AI视频分析数据汇聚

按照江苏省井下AI视频数据传输规范，实现煤矿、非煤矿山井下AI视频分析结果数据汇聚。

（4）倾斜摄影三维模型数据汇聚

实现露天矿山倾斜摄影三维模型数据的汇聚与管理，实现模型数据轻量化处理，针对三维模型数据服务管理与发布需求，建立标准化实景三维数据共享服务发布能力，满足3DTiles实景三维模型数据服务的高效管理与前端加载。用户可自行管理、配置、发布、接入实景三维数据服务。

（5）平台声光报警

★增加原平台WEB端声光报警功能，对发生的各类预警系统进行声光报警提醒。

2.煤矿超能力监测预警（新建）

研发“立井提升产量测算”模型，实现煤矿每日提升煤炭产量计算，研发煤矿产量远程智慧监察系统，升级完善“超能力生产研判模型”，实现煤矿超能力生产预警功能。

（1）产量一张图

★展示区域内的煤炭综合统计产量数据，包括核定产能、企业数量、当年产量、当月产量、当日产量、当时产量，均可下钻分析下一级行政区域的产量情况。

（2）产量分析

★展示区域内选定时间范围内的不同周期类型的生产能力、AI识别产量、用电分析产量、计量产量、产量分析结果、产能比及进度情况。同时将三种产量分析方式、生产能力、产量分析结果以图表形式展示。可直观的分析出同一区域不同时间周期的产量纵向比对结果。

（3）用电分析

▲系统具有用电分析产量结果查询功能，支持根据时间、煤矿等查询，以列表形式展示已接入的提升机设备名称、总提升次数、满载提升次数、箕斗容量、总产量。提升次数可下钻查看采集电流值绘制的电流曲线，直观的观测提升情况，与提升次数相呼应。

（4）超产分析

根据《中华人民共和国应急管理部令（第4号）煤矿重大事故隐患判定标准》中第四条“煤矿全年原煤产量超过核定（设计）生产能力幅度在10%以上，或者月原煤产量大于核定（设计）生产能力的10%”之规定，对企业的年、月生产情况进行监控，当发现有如上情况时，生成一条超产记录。通过实现超能力生产判识，超前化解煤矿安全生产风险。

★超产分析对区域选定时间范围内的企业数、超产企业数、超产次数进行综合统计。以列表形式展示下级行政区域的机构名称、接入企业数量、生产能力、超产企业数量、超产次数、产量分析结果。可逐级下钻查看下级机构超产情况。

（5）实时监测

通过选择逻辑机构树查看企业实时信息；

★实时用电监测：展示接入主运设备的当日产量及前一小时产量，并绘制当日产量趋势图表。动态刷新智能用电融合终端采集的用电数据。

（6）班次产量详情

可通过选择逻辑机构树对展示的企业范围进行筛选；

可通过筛选查询日期对班次产量详情进行查询；

▲由企业对班次信息进行录入，系统根据班次时间进行自动统计，使分析结果与企业统计台账最大程度的保持一致。

（7）企业信息管理

▲用以新增/编辑企业基本信息，需要填写社会信用编码、企业名称、企业简称、企业类型、企业性质、负责人、联系电话、所在地区行政编码、地址、经纬度、启用状态；煤矿企业信息：开采方式、主运输方式、生产状态、主要煤种、年核定产能。企业信息以列表形式展示。

（8）场所管理

用以新增/编辑场所基本信息，需要填写场所类型、场所名称、运行环境、启用状态、场所定位等。场所信息以列表形式展示。支持将摄像头和仪表关联至场所。

（9）设备管理

▲用以新增/编辑设备基本信息，需要填写设备类型、设备名称、规格型号、场所名称、所属系统、启用状态、计量关口、设备定位、设备用户分类；设备属性：电压等级、额定电压、额定电流、额定功率、合规运行时长、工作频率。设备信息以列表形式展示。支持将摄像头和仪表关联至场所。

（10）仪表管理

用以新增/编辑仪表基本信息，需要选择仪表类型、填写仪表名称、仪表编码、规格型号、设备状态；填写仪表属性：电流互感器比例、电压互感器比例、电流测量上限、电流测量下限、电压测量上限、电压测量下限。仪表信息以列表形式展示。

3.井下AI视频监控（升级）

集成接入金属非金属地下矿山井下部分、煤矿井下AI视频分析数据、“无视频不作业”视频监控数据，并实现以下功能。

（1）井下智能分析总览

完成对行政区域内接入煤矿、非煤矿山井下智能分析结果的统计、分析，对识别类型、识别时间、识别地点进行分类统计。

（2）“三违”智能判定

▲针对煤矿井下和非煤矿山井下人员携带长大件行为、区域入侵、蹬勾头行为、矿车超载、行车行人识别、挡车栏未复等违章行为，在前端设备智能分析数据上传的基础上，对以上智能分析数据进行二次确认，并生成“三违”行为判断证据库并将以上信息推给送矿山企业主管人员和监管单位。

（3）运输设备异常识别

针对煤矿井下和非煤矿山井下挡车栏未复位、皮带异物、皮带卡堵、矿仓落矿卡等章行为，在前端设备智能分析书上传的基础上，对以上智能分析数据进行二次确认，并生成运输设备异常判断证据库，并将以上信息推给送矿山企业主管人员和监管单位。

（4）接入管理

发布AI数据分析接口，保留增加其他分析类型的预留功能。

4.露天矿山三维一张图（新建）

建立实景三维模型时序化场景库，收集、整合非煤露天矿山周期性实景三维模型成果，完成模型轻量化处理，发布时序化、轻量化实景三维模型服务；实现多源动态监测传感数据与实景三维数字场景的空间融合，构建露天矿山、尾矿库实景三维一张图数字底座。建立实景三维管理模块，实现实景三维综合展示、多期卫星底图管理、实景三维模型管理、数据图层管理、标绘图层管理、服务聚合管理、数据查询统计、实景三维量测、多窗口对比分析等功能，满足全省非煤矿山实景三维一张图高效在线浏览展示与数据分析功能。同时地图服务融合定制，统一定制数据权限，实现与江苏省矿山安全生产风险监测预警系统进行融合。

具体

- 多期卫星影像服务

▲系统可灵活配置多期卫星遥感影像地图服务，接入的地图服务坐标系支持包括CGCS2000坐标系、Web墨卡托坐标系、WGS84坐标系等。地图服务规范包括XYZ、ArcGIS、OGC、SuperMap、各类在线地图、百度高德服务等各类第三方影像地图切片服务。

- 数字高程模型服务

▲系统通过地图terrain参数的配置，实现地形级数字高程模型服务的接入、地形三维渲染、地形三维夸张等功能，通过灵活的数字高程模型服务参数配置，实现影像地图、地形地图的三维化显示，支撑地形地貌的精准化三维量测功能。

- 场景基础信息模块

系统管理模块中提供场景基础信息配置功能，支持第三方在线地图服务的兼容与数据融合，提供对truf、heatmap、mapv、echarts等常用可视化库和开源库的功能接入集成，提供对所有基于Cesium的第三方开发包和插件的接入支持，具备灵活的兼容性和功能解耦。

- 三维模型接入模块

系统管理模块中提供三维模型接入功能，可兼容各类实景三维模型数据的接入。本项目将通过无人机倾斜摄影测量技术周期性采集非煤矿山三维实景数据，利用计算机视觉技术实施模型处理，实现目标区域内的6座露天矿山及尾矿库实景三维数据构建，为矿山安全问题分析提供基底数据，为非煤矿山安全生产风险监测预警实景三维一张图建设提供三维地理场景。这些矿山实景三维数据都可以通过系统配置界面，导入到系统场景中。

- 数据图层接入模块

系统管理模块中提供数据图层接入功能，可兼容各类在线、离线数据地图服务的接入。这些地图服务支持OGC、ARCGIS、SuperMap、GeoJSON等地图服务类型，可将各类数据图层服务转换成点状三维标注、三维图标、三维标绘、三维模型等显示形式，各类数据图层显示形式可以灵活配置，满足各类应用场景需求。利用数据图层管理器，可自动发布实现图层打开关闭控制、点击缩放定位、透明度设置显示等操作，图层管理器利用自主配置的分组文件夹、子文件夹，实现图层分组展示控制。图层控管理器还能够定制图层打开、关闭事件，通过事件脚本，满足更加灵活的图层展示需求。

- 标绘图层管理模块

系统具有地图要素标绘和标注管理功能，提供支持包括点、线、面、体、模型标绘等多种矢量数据的标绘的使用与管理，提供多图层的标绘管理、提供矢量数据的统一风格的API调用和style样式设置，可导出导入标准GeoJSON格式数据。所有标绘数据可来自在于自主标绘，也支持来自在线数据服务标绘展示，支持标绘参数的配置与管理。

地图要素标绘功能提供标绘编辑、保存、删除等管理功能，用户可利用地图要素标绘，编辑更新标绘方案。标绘图层方案可直接利用图层管理器在场景中加载使用，也可通过数据图层接入模块，结合符号化配置参数，利用图层管理器在场景中加载使用。各类标绘图层显示形式可灵活配置，满足各类应用场景需求。

- 服务聚合管理模块

▲系统可以重新分配制定图层目录树，每个目录树可以聚合各类型三维模型、标注图层、矢量图层、动态图层、标绘图层和视图等服务配置，实现一键式打开和关闭，各图层保持一定的图层上下级关系，支持配置图层图例、打开事件和附带按钮。实现服务聚合后的默认打开配置，满足三维场景的默认加载设置需求。

- 动态信息管理模块

系统接入各矿区监测感知信息服务，收集、整理矿山企业采集的各类传感器点位三维空间地理坐标，将感知监测点位进行三维空间标定，统一多源数据时空基准。实现感知信息、预警信息的三维空间标定，并融入到矿山实景三维数字化场景中，实现预警感知信息空间化、精确化、可视化分析。

- 检索统计模块

▲系统应具备专题图层、感知信息动态图层的在线加载、关键字检索、点击定位等功能，通过关键字模糊查询等检索方式，筛选数据列表，数据展示列表变化的同时，对应三维场景中的图层展示数据也对应变化，实现以表查图、以图查属性的人机交互操作。

系统还应具备专题图层的统计分析功能，通过选择图层统计字段、依据字段，满足各类型专题图层属性统计、面积统计、长度统计操作，图层统计结果可作为一个基础图层，动态叠加到三维地理场景中。统计图层支持柱状图、饼状图效果，支持多字段统计和显示，支持形成统计图例。

- 实景三维量测

★系统实景三维分析量测功能具体包括图上内坡度角、坡度值、垂直高度、水平距离、表面积、三维体积等量测，可实现矿山开采边坡（台阶高度、边坡角、工作帮坡角、工作平台宽度）、道路等地物在实景三维一张图中的精准量测。通过量算功能，基于不同时期高精度实景三维地理场景，判别矿山内部台阶高度宽度、边坡角、道路坡度宽度、开采平台情况，判断分析台阶高度宽度、边坡角、道路坡度宽度、开采平台是否符合设计要求，满足国家矿山安全监察管理部门的执法人员进行远程、高效地实现矿山安全生产风险可视化监察执法。

- 多窗口对比分析

★系统可利用不同年份的影像、地形、实景三维模型等进行多时期比对，从实景三维场景中查看矿山道路、开采平台、台阶、边坡、排水系统变化情况。基于多期非煤矿山实景三维数据进行分析，分析非煤矿山作业平台是否规范、台阶是否超高过窄、边坡角是否符合规范、矿场内部运输道路是否规范、矿区排水系统是否堵塞等情况。辅助矿山管理人员对矿山内部整体情况的掌握、安全问题的预判与控制。上下两屏的多期模型，可由用户自主选择，灵活切换显示视角，并针对不同屏的三维地图进行针对性量测分析。

- 地图服务融合定制

系统基于建设单位要求，满足子页面融合接入需求，将三维地图子页面重新设计界面风格，凸显当前时代气息和科技感，使得矿山监测预警系统内各类看板、子系统与“实景三维一张图”风格保持一致。

★完善非实景三维一张图服务接口模块，实现与江苏省矿山安全生产风险监测预警系统的信息共享和业务协同。基于露天矿山实景三维一张图展示、信息空间融合、监测空间分析等接口服务，统一矿山安全风险监测预警系统内所有底图应用，实现所有应用一套底图调用。

- 数据权限统一定制

★露天矿山三维一张图子系统利用安全风险监测预警系统的统一数据权限，利用token权限接口访问，授权对应权限的露天矿山实景三维数据、动态感知数据、视频监控信息的授权访问。其中，安全风险监测预警系统内嵌的三维地图子页面，必须在主页面已完成授权登录后才能访问；安全风险监测预警系统跳转的三维地图页面，三维地图页面中将利用全风险监测预警系统统一提供的token权限接口，获取权限后，才能有效访问，无法有效获取权限的三维地图页面，将自动清除页面内容，提示访问用户当前没有权限。

- 四、主要技术指标要求

（一）软件系统技术指标

系统总体性能要求稳定高效实用、数据更新及时方便、数据调用快捷准确、操作维护简便、数据组织合理、可扩展性和兼容性好。主要性能指标要求如下：

（1）★系统支持200用户并发情况下，服务器响应时间在5秒内，用户体验时间在可接受的响应时间范围。

（2）遵循SOA（面向服务的架构）思想和N层开发模式。

（3）▲具有7×24小时稳定运行的能力，关键业务系统支持集群系统，避免单机故障造成的系统性宕机。

（4）系统处理操作响应通常不大于1秒；复杂查询响应小于4秒；复杂业务实时生成操作小于5秒，三维实景模型加载可适当延长。

（5）支持业务扩展及流程变更的要求等。

（6）▲系统应满足国家矿山安全监察局江苏局 、江苏省应急管理厅及各市、区应急管理局及各类矿山企业应用需求，各级管理员应能够完成本单位业务人员的组织架构、角色、人员以及权限的维护。

（7）▲系统应具备完备的分级分权管理功能，不同人员登录系统仅能查看涉及自身的业务提醒、数据展示；

（8）★省级矿山智慧监管监察平台提供标准的API接口，支持TXT、JSON等多种数据格式，系统前期承建单位无条件提供系统对接和数据对接服务。需要对接的原系统平台代码、接口等均为规范化标准，都无条件进行开放，免费对接。

（二）数据采集前置设备技术指标

（1）★采用国产化软硬件设计方案，符合信创要求；

（2）★CPU不低于8个逻辑核，主频不低于2.5GHz，内存不低于16GB，硬盘不低于1TB SSD。

（3）满足在CPU80%负载，10个并发条件下运行不少于8个业务模块的性能要求；

（4）满足在CPU80%负载，每10秒采集一次数据，总采集量不低于1.5万测点的性能要求；

（5）★支持不少于两路通过RS485协议接入数据的要求；

（6）支持通过USB设备进行软硬件授权的要求；

（7）★满足不少于两个千兆以太网网口接入要求；

（8）▲支持4G或5G无线网络通信要求；

（9）▲能够通过外壳指示灯查看设备当前工作状态；

（10）★采用标准机架式结构，便于设备安装。

- 五、商务要求

（一）交货期、交货方式及交货地点

1.交货期：所有软件功能须在合同签订后的150天内开发完毕，达到预期目标和功能，采购人进行项目初验。初验合格后，进入1个月试运行期。

2.交货地点：采购人指定地点。

（二）货款支付

1.合同签订生效后后20个工作日内，乙方提供发票，甲方向乙方支付合同价款的40%；

2.软硬件安装、调试完成后20个工作日内，甲方向乙方支付合同价款的30%；

3.乙方在合同项目竣工一个月后，向甲方提交书面验收申请，甲方自接到验收申请之日15个工作日内组织验收，项目整体验收后15个工作日内，甲方向乙方支付合同价款的30%。

（三）系统验收测试

1.采购人委托具有资质的专业第三方测评机构，对交付的软件系统进行功能、性能测试，如测试发现软件系统性能指标或功能上不符合标书和合同时，中标方须进行整改，直至测试结果表明软件系统满足要求，若因整改造成的交付延期由投标人承担责任。

2.中标人应负责在项目验收时将系统的全部有关系统操作手册、技术文件资料及验收报告等文档交付采购人。

- 六、投标人履约能力及投标要求

（一）企业资质

1.企业具有有效期内的ISO9001质量管理体系认证证书；

2.具有ISO27001信息安全管理体系认证证书；

3.具有ISO20000信息技术服务管理体系认证证书。

（二）业绩状况

1.提供2020年1月1日以来信息化建设、感知数据联网平台或类似项目实施经验的案例；

2.提供2020年1月1日以来应急系统或者安全避险系统或类似项目的建设案例；

3.提供2020年1月1日以来综合信息化或自动化集成项目业绩。

（三）需求响应情况

投标方案对于采购需求中的“功能需求”及“技术指标”的应积极响应，特别是打★项和打▲项。

（四）总体设计要求

投标人应针对采购人需求提供系统总体设计方案。系统总体设计方案包括设计原则、系统总体架构图、业务流程图、应用系统设计方案、数据资源设计方案、系统安全设计方案等。其中系统总体架构图应体现数据采集、数据治理、支撑平台、应用服务、智能决策几个方面的关系和主要内容，能够体现和原系统平台的关系；应用设计方案应体现建设要求中应用系统建设的详细设计。

（五）感知数据联网方案

投标人应针对采购人需求提供感知数据联网方案。数据联网方案包括煤矿井下AI视频监控数据联网方案、金属非金属地下矿山感知数据联网方案、露天矿山边坡监测感知数据联网方案。

- 煤矿井下AI视频监控数据联网方案应对数据联网的范围做描述，包括煤矿井下AI视频点位设置、上传数据清单等，方案AI视频的报警类型及报警编码详细描述，说明和煤矿“电子封条”系统的差别。

- 金属非金属地下矿山感知数据联网方案应对数据联网的范围做描述，包括本次实施的矿井名单和需要联网的子系统名称；方案应对数据联网方式做总体描述，包括静态数据和实时数据通过何种路径进行数据上传；方案应对数据流做总体描述，体现处“矿山-厅（局）、厅（局）—国家局”不同节点的数据流走向关系。

- 露天矿山边坡监测感知数据联网方案应数据联网的范围做描述，包括本次实施的露天矿山名称；方案应对对露天矿山边坡感知数据的方式做总体描述，包括静态数据和实时数据通过何种路径进行数据上传；方案应对数据流做总体描述，体现处“矿山-厅（局）、厅（局）—国家局”不同节点的数据流走向关系。

（六）软件著作权

投标人需具备承接本项目的能力，具有与安全生产相关的安全风险监测预警、风险融合监视、环境监测及预警分析、智能视频识别等软件著作权证书。

（七）实施方案

供应商针对采购人需求提供项目实施方案。实施方案包含项目建设组织机构设置、实施进度计划、工作制度、风险管控方案、风险应急预案、职业安全和卫生措施、技术资料交付目录等内容，其中项目实施进度计划满足工期要求按阶段划分，并明确每一阶段工作任务和天数。

（八）培训方案

- 投标人应承诺提供培训服务，培训方案包括但不限于培训讲师配置、培训目标、培训内容、培训方式等。中标人配置的培训授课人员须是矿山安全监管监察领域具备丰富经验的人员。培训需为接受培训的人员提供相关技术资料、操作手册等材料，并保证培训人员熟悉系统各功能应用，能独立完成各类功能的操作

（九）运维及售后服务

供应商针对采购人需求提供项目运维方案和售后服务承诺。

1.运维方案应包括运维保障服务标准、服务方式、工作流程、服务内容、人员配置等，其中服务方式应包括现场服务和远程服务两种；

2.能够在省内煤矿所在地（全部分布在徐州地区共4座煤矿）成立运维办事处，并至少配备常驻运维人员2名提供现场服务，现场服务人员提供前置设备故障、网络故障、煤矿现场数据接入等服务；

3.能够在省局（厅）至少配备常驻运维人员1名提供远程巡查服务，巡查服务包括日常巡检和重要时期保障等服务；

4.供应商其他技术人员距离煤矿（全部分布在徐州地区共4座煤矿）和非煤矿山现场高铁车程在3小时内，可及时达到现场提供技术支撑服务；

5.自验收合格之日起一年内为保修期，此期间对建设方提出的不超出协议要求的内容供应商实行免费修改或优化，对于超出协议要求以外部分，双方协商处理；

6.免费提供1年软件升级与技术支持服务，后期如需进行持续的软件升级与运维服务，双方进行协商解决，供应商承诺每年的服务运维费用不超过合同总额的10%。

（十）项目团队人员配置

投标人应当为本项目配置不少于7人的专业项目团队，包括项目经理、技术负责人、架构师和其他团队成员。

1.项目经理1人，需具有高级工程师证书；

2.技术负责人1人，需具有高级工程师证书；

2.架构师1人，需具有高级工程师证书；

4.其余项目团队人员中至少有4人需具有中级工程师证书。

- 七、其他要求

1.项目属性:服务类项目。

2.进口产品投标

| 采购包号 | 是否接受进口产品投标（是/否） |
| --- | --- |
| 1 | 否 |

第五章  评标方法与评标标准

采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。

| 采购包号 | 选取中标候选人数量 | 选取中标候选人的原则 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人。 |

政府采购政策功能落实

1、小微型企业价格扣除

（1）本项目对小型和微型企业提供的服务给予10%的扣除价格，用扣除后的价格参与评审。

（2）供应商需按照采购文件的要求提供相应的《中小微企业声明函》。

2、残疾人福利单位价格扣除

（1）本项目对残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。

（3）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

3、监狱和戒毒企业价格扣除

（1）本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。供应商如不提供上述证明文件，价格将不做相应扣除。

（3）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）。

4、残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

5、如果本项目同意联合体投标或同意分包履行合同的,大中型企业与小微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）组成联合体或者大中型企业向一家或多家小微型企业分包，联合协议或者分包意向协议中约定小微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的合同份额占到合同总金额30%以上的，给予联合体或者大中型企业4%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

6、联合体各方均为小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的，联合体享受10%价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

7、根据《江苏省政府采购信用管理暂行办法》的规定，供应商信用评价结果为三星的扣2分，评价结果为二星的扣3分，评价结果为一星的扣4分。

评标方法与评标标准

| 序号 | 项目 | 评审标准 | 满分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一、价格部分（10分） |  |  |  |
| 1.1 | 价格 （10分） | 采用低价优先法计算，满足招标文件要求且最后报价最低的供应商的价格为评标基准价，其价格为满分10分，其他供应商的价格分按照下列公式计算：投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×10，小数点保留2位。 | 10 |
| 二、履约能力（15分） |  |  |  |
| 2.1 | 供应商资质 （6分） | 2.1.1.供应商具有有效期内的ISO9001质量管理体系认证证书得2分，没有不得分； 2.1.2供应商具有ISO27001信息安全管理体系认证证书，得2分，没有不得分； 2.1.3供应商具有ISO20000信息技术服务管理体系认证证书得2分，没有不得分。 （以上需提供相关有效证书复印件并加盖公章） | 6分 |
| 2.2 | 业绩状况 （9分） | 2.2.1.供应商应有2020年1月1日以来信息化建设、感知数据联网平台或类似项目实施经验的案例，提供一个案例得1.5分，最高得3分，没有得分； 2.2.2.供应商应有2020年1月1日以来应急系统或者安全避险系统或类似项目的建设案例，有1个案例得1.5分，最高得3分，没有不得分； 2.2.3.供应商提供2020年1月1日以来综合信息化或自动化集成项目业绩，每一个提供业绩得1.5分，最高得3分，没有不得分。 （以上须提供合同复印件并加盖公章） | 9分 |
| 三、技术部分（62分） |  |  |  |
| 3.1 | 需求响应情况 （25分） | 投标人针对对于采购需求中的“功能需求”及“技术指标”的响应程度，完全响应得25分，打★项有负偏离的每项扣1分，最多扣18分，打▲项标出有负偏离每项扣0.5分，最多扣7分（供应商需如实填写所投产品参数并按要求提供相应证明材料，供应商应明确证明材料所在投标文件页码位置，复制招标文件参数而又无相关材料证实、提供材料但未标明页码位置的，评标委员会有权做负偏离处理）。 | 25分 |
| 3.2 | 总体设计方案 （4分） | 投标人针对采购需求中的“总体设计要求”提供总体设计方案，包括设计原则、系统总体架构图、业务流程图、应用系统设计方案、数据资源设计方案、系统安全设计方案等。优于项目需求得4分，符合项目需求得2分，不符合项目需求或未提供不得分。 | 4分 |
| 3.3 | 感知数据联网方案 （12分） | 3.3.1.投标人针对项目需求中的“感知数据联网要求”提供“煤矿井下AI视频监控数据联网方案”，方案应对数据联网的范围、数据联网方式、数据类型、数据传输协议做详细描述。优于项目需求得4分，符合项目需求得2分，不符合项目需求或未提供不得分。 3.3.2.投标人针对项目需求中的“感知数据联网要求”提供“金属非金属地下矿山感知数据联网方案”，方案应对数据联网的范围、数据联网方式、数据类型、数据传输协议、“矿山-厅（局）、厅（局）—国家局”的数据流做详细描述。优于项目需求得4分，符合项目需求得2分，不符合项目需求或未提供不得分。 3.3.3投标人针对项目需求中的“感知数据联网要求”提供“露天矿山边坡监测感知数据联网方案”，方案应对露天矿山边坡感知数据类型、联网方式、数据类型、数据传输协议、“矿山-厅（局）、厅（局）—国家局”的数据流做详细描述。优于项目需求得4分，符合项目需求得2分，不符合项目需求或未提供不得分。 | 12分 |
| 3.4 | 软件著作权 （3分） | 投标人需具备承接本项目的能力，具有与安全生产相关的安全风险监测预警、风险融合监视、环境监测及预警分析、智能视频识别等软件著作权证书。每提供1类得1分，最高得3分。 注：投标人提供相关著作权证书扫描件（或复印件）并加盖公章。（如投标文件中提供的著作权名称表述与招标文件描述的关键字样不一致，而该投标文件中能证明投标人拥有的软件著作权具有相同或相似功能和效果，且评标委员会认可的，视同符合要求。） | 3分 |
| 3.5 | 实施方案（4分） | 投标人针对项目需求中的“组织实施要求”，提供组织实施方案，包括但不限于组织机构设置、实施进度计划、工作制度、风险管控方案、风险应急预案、职业安全和卫生措施、技术资料交付目录等。优于项目需求得4分，符合项目需求得2分，不符合项目需求或未提供不得分。 | 4分 |
| 3.6 | 培训方案 （4分） | 投标人针对项目需求中的“培训要求”，提供培训方案，包括但不限于培训讲师配置、培训内容、培训方式等。优于项目需求得4分，符合项目需求得2分，不符合项目需求或未提供不得分。 | 4分 |
| 3.7 | 售后服务 （10分） | 3.7.1.投标人针对项目需求中的“运维及售后服务”需求提供运维方案，方案应包括运维保障服务标准、服务方式、工作流程、服务内容、人员配置等。优于项目需求得4分，符合项目需求得2分，不符合项目需求或未提供不得分。 3.7.2.投标人针对项目需求中的“运维及售后服务”需求在省内4座煤矿所在地区成立运维办事处，并至少配备常驻运维人员2名提供现场服务，供应商提供承诺函的得2分，未提供承诺函的不得分。 3.7.3.投标人针对项目需求中的“运维及售后服务”需求能够在省局（厅）至少配备常驻运维人员1名提供远程巡查服务，供应商提供承诺函的得2分，未提供承诺函的不得分。 3.7.4．供应商其他技术人员距离煤矿（徐州地区）和非煤矿山高铁车程在3小时内，可及时达到现场提供技术支撑服务，供应商提供承诺函的得2分，未提供承诺函的不得分。 | 10分 |
| 四、团队人员配置（13分） |  |  |  |
| 4.1 | 团队人员配置（13分） | 4.1.1.投标人为本项目配置的项目经理，具有高级工程师证书得3分，没有不得分； 4.1.2.投标人为本项目配置的技术负责人，具有高级工程师证书得3分，没有不得分； 4.1.3.投标人为本项目配置的架构师，具有高级工程师证书得3分，没有不得分。 4.1.4.投标人需配置充足的项目团队力量，以保证本项目顺利运行。除项目经理、技术负责人、架构师外，配置的项目团队成员中，具备中级工程师证书资质的，每有1个，得1分，最高得4分。 注：提供相关有效证书扫描件（或复印件）及投标人为项目经理、技术负责人、架构师和项目团队成员缴纳的近半年内任意一个月的社保证明，一人多证按一证计算，人员不重复计分。 | 13分 |
| 总分 |  |  | 100 |

第六章  投标文件格式

投  标  文  件

项 目 名 称：

项 目 编 号：

投标人名称 ：（加盖CA电子公章）

日      期 ：

投标文件的组成

一、基本目录

1.开标一览表（格式见附件1）

2.投标分项报价表（格式见附件2）

3.技术要求响应及偏离表（格式见附件3）

4.商务要求响应及偏离表（格式见附件4）

二、资格审查内容

1.法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明

2.2023或2024年度的财务状况报告（投标人成立不满一年无需提供）

3.依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交投标文件截止时间前一年

内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。）

4.具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明（格式见附件5）

5.参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（格式

见附件6）

6.特定资格要求的证明文件（如果本项目对投标人做出特定资格要求的，必须提供）

7.在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询，无被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录（投标文件中无需提供证明材料）

7.法人授权书（格式见附件7）

9.投标函（格式见附件8）

10.中小微企业声明函（如果本项目专门面向中小微型企业采购，则必须提供。格式见附件9）

11.残疾人福利性单位声明函（如果本项目专门面向中小微型企业采购，供应商为残疾人福利性单位并由本单位提供服务。格式见附件10）

总备注：上述“资格审查内容”中1-5条、8、9条投标人必须在投标文件中提

供相关材料，否则作无效投标处理；6、10、11条如招标文件要求必须提供相关材料而未提供的，作无效投标处理。

三、符合性审查内容

投标人必须对技术要求和商务要求中的实质性要求逐条做出响应，并按照招标文件要求提供证明材料，否则作无效投标处理。（格式见附件11）

四、价格扣除证明文件

1.中小微企业声明函（格式见附件9）

2.残疾人福利性单位声明函（格式见附件10）

附件1 开标一览表

投标人全称（加盖CA电子签章）：

项目名称：

项目编号：

投标总报价

小写： （人民币：元）

附件2 投标分项报价表

| 序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 分项服务名称 | 交付期 | 分项单位 | 数量 | 分项 单价 | 分项 总价 |
| 1 |  | 合同签订后 日 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 投标总报价（人民币：元） |  |  |  |  |  |  |

备注：

1.投标报价采用总承包方式，“投标总报价”应包括采购人需求的服务（包含与服务相关的货物）价格、质量保证费用、培训费用等，项目在指定地点、环境交付、安装、调试、验收所需费用和所有相关税金费用及为完成整个项目所产生的其它所有费用，招标文件另有规定的除外。

2.“投标分项报价表”中“投标总报价”数额应当与“开标一览表”中“投标总报价”数额一致。

附件3 技术要求响应及偏离表

| 序号 | 技术要求 | 投标响应情况 | 超出、符合或偏离 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
|  | …… |  |  |

附件3-1  证明材料1，证明材料2，……

备注：

1.投标人需对技术要求（未加斜体下划线的非实质性要求）逐条做出明确响应。

2.如果招标文件要求提供证明材料，投标人需将证明材料列于该表之下。

附件4 商务要求响应及偏离表

| 序号 | 商务要求 | 投标响应情况 | 超出、符合或偏离 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
|  | …… |  |  |

附件4-1  证明材料1，证明材料2，……

备注：

1.投标人需对商务要求（未加斜体下划线的非实质性要求）逐条做出明确响应。

2.如果招标文件要求提供证明材料，投标人需将证明材料列于该表之下。

附件5 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

我单位郑重声明：我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：      。

主要专业技术能力有：         。

附件6 参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

我单位郑重声明：参加本次政府采购活动前 3 年内，我单位在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

附件7                         法人授权书

本授权书声明：____________（投标人名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就JSZC-320000-****号项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。

被授权人身份证号码：

被授权人联系电话：（手机）

被授权人电子邮箱：

授权单位名称：（加盖CA电子公章）

单位地址：

日期：

- 附件8                              投标函

致：江苏省政府采购中心

根据贵方的JSZC-320000-***号招标文件，正式授权下述签字人______(姓名)代表我方______________（投标人的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。

据此函，__________签字人兹宣布同意如下：

1.按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需服务（包含与服务相关的货物）。

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。

3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6.一旦我方中标,我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

7.与本投标有关的正式通讯地址为：

地          址：

邮          编：

电          话：

传          真：

投标人开户行：

账          号：

日           期：________年____月____日

附件9 中小微企业声明函（服务类项目）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库[2020]46号)的规定，本公司（联合体）参加江苏省政府采购中心组织的（单位名称）采购编号为JSZC-320000-****，（项目名称）的采购活动，服务全部由符合政策的中小微企业承接。相关企业（含联合体中的中小微企业、签订采购包意向协议的中小微企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（供应商填写招标文件中明确的所属行业）行业；承接企业为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元1，属于（□中型企业 □小型企业 □微型企业）；

2.（标的名称），属于（供应商填写招标文件中明确的所属行业）行业；承接企业为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元1，属于（□中型企业 □小型企业 □微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任

企业名称（加盖CA电子公章）：

日  期：

备注：

1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2.专门面向中小微型企业采购的项目，供应商如不提供此声明函，则不能通过资格审查；非专门面向中小微型企业采购的项目，供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。

3.供应商应对照《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部

关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业[2011]300号)《国家统计局关于印发〈统计上大中小微型企业划分办法（2017）〉的通知》（国统字〔2017〕213号）的规定，自行勾选承接企业的企业规模类型。

附件10 残疾人福利性单位声明函（服务类项目）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的采购文件编号为JSZC-320000-****的     项目采购活动由本单位提供服务。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

备注：

1.专门面向中小微型企业采购的项目，供应商为残疾人福利性单位并提供服务的必须提供此声明函，否则将不能通过资格审查。

2.非专门面向中小微型企业采购的项目，供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。

3.中标/成交供应商为残疾人福利性单位的，此声明函将随中标/成交结果同时公告，接受社会监督

供应商全称（加盖CA电子公章）：

日  期：

附件11 实质性要求响应及偏离表

| 序号 | 技术要求和商务要求中的实质性要求（斜体且有下划线部分或加*号条款） | 投标响应情况 | 超出、符合或偏离 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
|  | …… |  |  |

附件12-1 证明材料1，证明材料2，……

备注：

1.投标人必须对技术要求和商务要求中的实质性要求（斜体且有下划线部分或加*号条款为实质性要求）逐条做出明确响应，否则作无效投标处理。

2.如果招标文件要求提供证明材料，投标人必须将证明材料列于该表之下。

3.投标人未对实质性要求逐条作出明确响应的，或未按招标文件要求提供证明材料的，该采购包作无效投标处理。

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：                             邮编：

联系人：                      联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：                         邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：                         包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一采购包进行质疑，质疑函中应列明具体采购包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。