竞争性磋商文件

项目名称：盐城经济技术开发区城市生命线安全工程城市道路塌陷空洞检测服务(二次）

项目编号：JSZC-320991-ZCGL-C2025-0009

盐城经济技术开发区住房保障和建设局

2025年6月

总  目  录

竞争性磋商公告……………………………2

供应商须知…………………………………6

合同文本……………………………………18

采购需求……………………………………23

评审方法与评审标准………………………30

响应文件格式………………………………33

第一章  竞争性磋商公告

项目概况

盐城经济技术开发区城市生命线安全工程城市道路塌陷空洞检测服务（二次）采购项目的潜在供应商应在“苏采云”系统内免费下载（投标人必须在苏采云系统中获取磋商文件，方能参与政府采购项目）；并于2025年6月17日9点00分（北京时间）前递交响应文件。

一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-320991-ZCGL-C2025-0009

2.项目名称：盐城经济技术开发区城市生命线安全工程城市道路塌陷空洞检测服务（二次）

3.采购方式：竞争性磋商

4.预算金额：170万元。

5.最高限价：人民币170万元，投标报价超过最高限价的为无效报价，按照无效响应处理。

6.采购需求：根据住建部《关于加强城市地下市政基础设施建设的指导意见》（建城〔2020〕111号）、省住建厅《关于印发江苏省加强城市地下市政基础设施建设工作方案的通知》（苏建城〔2021〕71号）以及市住建局《关于印发盐城市加强城市地下市政基础设施建设管理工作方案的通知》（盐住建城建〔2021〕30号）要求，根据城市生命线安全工程风险评估报告，盐城经济技术开发区结合日常养护情况，按照相关标准规范，开展约85公里城市道路空洞普查工作，准确查明地下脱空、空洞等病害，为进一步开展病害治理提供精准数据，提高城市道路运行安全性，确保人民群众生命财产安全。具体详见采购文件。

7.合同履行期限：50日历天。

8.本项目不接受联合体参与磋商。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供下列材料：

1.1 法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

1.2上一年度的财务状况报表（成立不满一年无需提供）；

1.3具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明；

1.4依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交响应文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。供应商依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。）；

1.5参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

1.6法律、行政法规规定的其他条件。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目专门面向中小企业采购（监狱企业、残疾人福利性单位视同小微企业）；采购标的的所属行业为其他未列明行业，投标人需按照采购文件的要求提供相应的《中小企业声明函》。企业标准请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）文件规定自行填写。

3.本项目的特定资格要求：

3.1 投标人具有相关部门颁发的测绘资质证书或工程勘察专业类岩土工程（物探测试检测监测）资质证书；

3.2在“信用中国”网站查询，无被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。（响应文件中无需提供证明材料）

3.3单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

三、获取磋商文件

1.时间：自磋商文件公告发布之日起5个工作日。

2.地点：“苏采云”系统内免费下载（投标人必须在苏采云系统中获取磋商文件，方能参与政府采购项目）；

3.方式：本项目采用网上注册登记方式。

4.售价：0元

四、响应文件提交

1.截止时间：2025年6月17日9点00分（北京时间）。

2.地点：苏采云“不见面”开标大厅 。

五、开启

1.时间：2025年6月17日9点00分（北京时间）。

2.地点：苏采云“不见面”开标大厅 。

## 六、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

七、其他补充事宜

1.根据省财政厅《关于更换全省政府采购交易系统CA数字证书和电子签章的通知》（苏财购〔2023〕101号），“苏采云”政府采购交易系统（以下简称苏采云系统）的CA数字证书、电子签章已更换为江苏省电子政务证书认证中心CA和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。如果投标人通过苏采云系统参与政府采购项目，需要更换CA数字证书和电子签章。具体办理指南和操作手册：在盐城市政府采购网点击【办事指南】-【供应商参与政府采购活动相关资料】。

领取CA和办理电子签章（请至亭湖区政务服务中心二楼226窗口办理，联系电话：15051556883，办理邮箱：yancheng@ideabank.net.cn，具体联系方式见《苏采云系统供应商操作手册》（以下简称《操作手册》））、进行注册并按《操作手册》要求制作、上传电子响应文件,《苏采云系统供应商操作手册》：盐城市政府采购网点击【办事指南】-【供应商参与政府采购活动相关资料】。

2.潜在供应商访问电子招标响应交易平台的网络地址和方法：

2.1“苏采云”系统用户注册--获取“CA 数字证书”--CA 绑定与登录--参与投 标--下载磋商文件（后缀名为“.kedt”）--将后缀名为“.kedt”的磋商文件导入政府采购客户端工具--制作响应文件--导出加密的响应文件（后缀名为 zip）--通过“苏采云”系统上传响应文件。具体见《“苏采云”系统供应商操作手册》 （手册下载地址：苏采云系统-右侧消息通知栏）。

2.2 潜在投标人访问“苏采云”系统方法：江苏省政府采购网首页-“苏采云”链接。

2.3 磋商文件（后缀名为“.kedt”）、供应商操作手册及政府采购客户端 工具可通过“苏采云”系统相应链接进行下载。

2.4 采购代理机构将数据电文形式的磋商文件加载至“苏采云”系统，供潜在供应商下载或者查阅。

2.5 请潜在投标单位提前安装相应的控件（详见《“苏采云”系统供应商操作手册》）并使用谷歌浏览器登录“苏采云”系统参与不见面开评标。

如潜在投标人未按上述要求操作，将自行承担所产生的风险。

3. 有关本次磋商的事项若存在变动或修改，敬请及时关注在“中国政府采购网”、“江苏政府采购网”、“盐城市政府采购网”发布的更正公告。

4. 本次磋商不收取磋商保证金，不收取质量保证金。

## 八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

1.招标人信息

名    称：盐城经济技术开发区住房保障和建设局

地    址：盐城市开发区松江路18号

联系人：陈先生

联系方式：0515-68820159

2.采购代理机构信息

名    称：江苏执策建设管理有限公司

地    址：盐城市盐都区恒荣世家北苑24幢2单元三楼

联 系 人：韦工

联系电话：18105105536

3.项目联系方式

联系人：陈先生

联系方式：0515-68820159

第二章  供应商须知

一、总则

1、采购方式

1.1 本次政府采购活动采取竞争性磋商(以下简称磋商)方式，本磋商文件仅适用于磋商公告中所述项目。

2、合格的供应商

2.1满足磋商公告中供应商资格要求的规定。

2.2 满足本磋商文件实质性要求和条件的规定。

3、适用法律

3.1 本次磋商及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

4、磋商费用

4.1供应商应自行承担所有与参加本次磋商有关的费用，无论磋商过程中的做法和结果如何，采购人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2本次磋商采购人不收取标书工本费。

4.3磋商文件未列明，而磋商供应商认为必需的费用也需列入报价，招标代理服务费（中标/成交服务费）由中标单位向代理公司支付，招标代理服务费参照（计价格[2002]1980号）标准计取；50万以下项目按照相关标准收取；50万－100万项目按收费标准8折计算；100万－500万的项目按收费标准6折计算。如服务费低于人民币4000元的，按人民币4000元计收。投标人投标时综合考虑进报价中，此项费用不得单列，凡漏项或少计均视为优惠招标人，不另行增加费用。中标后由中标单位在领取中标通知书前直接向招标代理公司一次性付清。

5、磋商文件的约束力

5.1供应商一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本磋商文件的规定和约束。

二、磋商文件

6、磋商文件构成

6.1磋商文件由以下部分组成：

（1）磋商公告

（2）供应商须知

（3）合同文本

（4）采购需求

（5）评审方法与评审标准

（6）响应文件格式

请仔细检查磋商文件是否齐全，如有缺漏请立即与采购人联系解决。

6.2供应商应认真阅读磋商文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按磋商文件要求和规定编制响应文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其响应文件对磋商文件作出实质性响应，否则其风险由供应商自行承担。

7、磋商文件的澄清

7.1 任何要求对磋商文件进行澄清的供应商，应在磋商截止期5日前按磋商公告中的通讯地址，以书面形式通知采购人。

8、磋商文件的澄清和修改

8.1 在响应文件提交截止时间前，采购人可以对磋商文件进行澄清和修改, 澄清或者修改的内容作为磋商文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购人将在提交首次响应文件截止时间至少5日前，在“中国政府采购网”、“江苏政府采购网”、“盐城市政府采购网”上发布书面更正公告形式通知所有获取磋商文件的供应商, 更正公告内容将作为磋商文件的组成部分，并对供应商具有约束力。不足5日的，采购人将顺延提交首次响应文件截止时间。

8.2采购人可以视采购项目的具体情况，组织供应商进行现场考察或召开磋商前答疑会，但不单独或分别组织只有一个供应商参加的现场考察和答疑会。

三、响应文件的编制

9、响应文件的语言及度量衡单位

9.1供应商提交的响应文件以及供应商与采购人就有关磋商的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

9.2 除技术性能另有规定外，响应文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

10、响应文件构成

10.1供应商编写的响应文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、分项报价表、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表、其他证明文件、磋商响应函等部分。

10.2 如标书制作工具中格式和内容与“中国政府采购网”、、“江苏政府采购网”、“盐城市政府采购网”发布的磋商文件不一致，请以“中国政府采购网”、“江苏政府采购网”、“盐城市政府采购网”发布的磋商文件为准。

11、证明磋商响应标的符合磋商文件规定的文件

11.1供应商应按照磋商文件要求提交证明文件，证明其及磋商响应标的符合磋商文件规定。

11.2磋商文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

12、分项报价表

12.1供应商应按照磋商文件规定格式填报分项报价表。

12.2磋商货币。响应文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。磋商文件中另有规定的按规定执行。

13、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表

13.1供应商需对磋商文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离，并说明原因。

13.2供应商可在响应文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。

14、服务承诺、培训计划、人员安排及其他

14.1供应商需根据磋商文件要求提供有关售后服务的管理制度，售后服务机构的分布情况，售后服务人员的数量、素质、技术水平及售后服务的反应能力等。

14.2供应商需根据磋商文件要求提供培训计划。

14.3供应商需根据磋商文件要求提供磋商响应标的的主要组成部分、功能设计、实现思路及关键技术等。

15、磋商响应函

15.1供应商应按照磋商文件中提供的格式完整、正确填写磋商响应函。

16、磋商有效期

16.1磋商有效期为采购人规定的提交响应文件截止之日后九十（90）天。磋商有效期比规定短的将被视为非实质性响应磋商文件而予以拒绝。

17、磋商有效期的延长

17.1在特殊情况下，采购人于原磋商有效期满之前，可向供应商提出延长磋商有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。供应商可以拒绝采购人的这一要求而放弃磋商，同意延长磋商有效期的供应商既不能要求也不允许修改其响应文件。受磋商有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

四、响应文件的递交

18、电子磋商响应文件的递交

18.1供应商应当按照《操作手册》规定，在提交响应文件截止时间前制作并上传电子响应文件。

19、提交响应文件截止时间

19.1供应商上传电子响应文件的时间不得迟于磋商公告中规定的提交响应文件截止时间。

供应商应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因供应商自身原因造成的电子响应文件上传不成功的按照本磋商文件第二章第26.3.2条规定做无效响应处理。

19.2 采购人可以按照规定，通过修改磋商文件酌情延长提交响应文件截止日期，在此情况下，供应商的所有权利和义务以及供应商受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

20、响应文件的拒收

20.1 采购人拒绝接收在其规定的提交响应文件截止时间后上传的任何电子响应文件。

21、响应文件的撤回和修改

21.1响应文件的撤回

21.1.1 电子响应文件的撤回

供应商可在提交响应文件截止时间前，撤回其电子响应文件，具体操作方法见《操作手册》。

21.1.2供应商撤回电子响应文件，则认为其不再参与本项目磋商活动。

21.2响应文件的修改

供应商可在提交响应文件截止时间前，对其电子响应文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

21.3 在提交响应文件截止时间之后，供应商不得对其电子响应文件作任何修改。

21.4 在提交响应文件截止时间至磋商文件中规定的磋商有效期满之间的这段时间内，供应商不得撤回其响应文件。

五、响应文件的解密与评审

22、响应文件解密

22.1供应商应当按照《操作手册》规定，在苏采云系统规定的时间内对磋商响应文件进行解密。

23、磋商小组

23.1采购人将组织磋商小组对响应文件进行评审。磋商小组由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

23.2磋商小组独立工作，负责评审所有响应文件并确定成交侯选人。

24、评审过程的保密与公正

24.1磋商小组、采购人、工作人员、相关监督人员等与评审工作有关的人员，对评审情况以及在评审过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。

24.2在评审过程中，供应商不得以任何行为影响磋商评审过程，否则其响应文件将被作为无效响应文件。

24.3在项目评审期间，采购人将设专门人员与供应商联系。

24.4 采购人和磋商小组不向未成交的供应商解释未成交原因，也不公布评审过程中的相关细节。

25、评审过程中的的澄清

25.1项目评审期间，磋商小组有权要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

磋商小组并非对每个供应商都作澄清要求。

25.2需要供应商进行澄清、说明和更正的，磋商小组将通过苏采云系统向供应商发布“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的供应商应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和更正的内容作为响应文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

25.3 接到磋商小组澄清、说明和更正要求的供应商如未按规定做出澄清、说明和 更正，其风险由供应商自行承担。

26、对响应文件的审查

26.1响应文件审查分为资格审查和符合性审查。

26.1.1 资格审查：由磋商小组依据法律法规和磋商文件的规定，对响应文件中的资格证明文件进行审查，以确定供应商是否具备参加磋商的资格。

磋商小组在进行资格审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询供应商的信用记录，以确定供应商是否具备磋商资格,查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员中任何一方存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

26.1.2 符合性审查：依据磋商文件的规定，由磋商小组从响应文件的有效性、完整性和对磋商文件的响应程度进行审查，以确定是否对磋商文件的实质性要求作出响应。

26.1.3 未通过资格审查或符合性审查的供应商，磋商小组将在苏采云系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评审结束后，磋商小组将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。

26.2在详细评审之前，磋商小组将首先审查每份响应文件是否实质性响应了磋商文件的要求。实质性响应的响应文件应该是与磋商文件要求的条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留。

所谓重大偏离或保留是指与磋商文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与磋商文件不一致，而且限制了合同中买方和采购人的权利或供应商的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的供应商的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离由磋商小组按照少数服从多数的原则认定。磋商小组决定响应文件的响应性只根据响应文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

26.3未实质性响应磋商文件的情形

26.3.1供应商在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子响应文件的。

26.3.2供应商未按照磋商文件要求上传电子响应文件的。

26.3.3同一供应商提交两个（含两个）以上不同的响应文件或者最后报价的。

26.3.4供应商不具备磋商文件中规定资格要求的。

26.3.5供应商的最后报价超过了采购预算。

26.3.6不符合磋商文件中规定的实质性要求和条件的（本磋商文件中斜体且有下划线部分为实质性要求和条件）。

26.3.7供应商被 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现供应商存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

26.3.8  响应文件含有采购人不能接受的附加条件的。

26.3.9 本项目采购产品被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”、“环境标志产品品目清单”强制采购范围，而磋商供应商所磋商产品不在强制采购范围内的。（磋商产品如属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，磋商响应文件中必须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书图片）

26.3.10响应文件未按照磋商文件要求加盖CA电子公章的。

26.4未实质性响应磋商文件的响应文件按无效响应处理。

26.5如果响应文件实质上没有响应磋商文件的要求，磋商小组将予以拒绝，供应商不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其成为实质性响应的文件。

26.6供应商在项目评审全过程中应保持通讯畅通，并安排专人与采购人及磋商小组联系。

27、磋商程序及评审方法和评审标准

27.1磋商程序

27.1.1对于通过资格审查和符合性审查的供应商，磋商小组将集中与单一供应商分别进行磋商。磋商小组通过苏采云系统向供应商发布“磋商函”，供应商应当按照要求在苏采云系统提交“磋商响应函”并加盖CA电子公章。

在磋商过程中，磋商小组可能根据磋商文件和磋商情况实质性变动的内容有：采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款。对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组将在苏采云系统中通知所有参加磋商的供应商。供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求在苏采云系统中重新提交响应文件，并加盖CA电子公章。

27.1.2磋商文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，磋商结束后，磋商小组将在苏采云系统向所有实质性响应的供应商发布“最后报价要求函”及最后报价格式表，要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价。

磋商文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求，需经磋商由供应商提供最终设计方案或解决方案的，磋商结束后，磋商小组将按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上供应商的设计方案或者解决方案，在苏采云系统中向其发布“最后报价要求函”及最后报价格式表，要求其在规定时间内提交最后报价。

最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。符合《政府采购竞争性磋商采购方式理暂行办法》第三条第一款第四项及《财政部关于竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》（财库[2015]124号）规定情形的，提交最后报价的供应商可以为2家。

27.1.3供应商未在磋商小组规定的时间内在苏采云系统中提交最后报价的视为放弃磋商，其响应文件按无效响应处理，最后报价格式表须加盖CA电子公章,否则视为未提交最后报价。已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商，并在苏采云系统中提交“退出磋商函”并加盖CA电子公章。

27.2 评审方法和评审标准

27.2.1评审方法。经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。

本磋商文件所述综合评分法，是指响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。评审时，磋商小组各成员独立对每个有效响应的文件进行评价、打分，然后汇总每个供应商每项评分因素的得分。

27.2.2评审标准

见本磋商文件第五章规定。

27.3采购活动终止的情况

出现下列情形之一的，本次竞争性磋商采购活动将被终止：

27.3.1因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的。

27.3.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。

27.3.3除本磋商文件第二章第27.1.2条第三款规定的情形外，在磋商过程中符合要求的供应商或者最后报价未超过采购预算的供应商不足3家的。

27.3.4在苏采云系统规定时间内成功解密电子响应文件的供应商不足3家的。

六、成交

28、确定成交单位

28.1磋商小组根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐3名成交候选供应商，并编写评审报告。符合本磋商文件第二章第27.1.2条情形的，可以推荐2名成交候选供应商。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。

提供相同品牌相同型号产品且通过资格审查、符合性审查的不同供应商参加同一合同项下响应的，按一家供应商计算，评审后得分最高的同品牌同型号供应商获得成交供应商推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托磋商小组按照磋商文件规定的方式确定一个供应商获得成交供应商推荐资格，磋商文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌同型号供应商不作为成交候选人。

28.2采购人从评审报告提出的成交候选供应商中，按照排序由高到低的原则确定成交供应商。采购人确定成交供应商后，采购人将在“中国政府采购网”、、“江苏政府采购网”、“盐城市政府采购网”发布成交结果公告，公告期限为1个工作日。

28.3若有充分证据证明，成交供应商出现下列情况之一的，一经查实，将被取消成交资格：

28.3.1提供虚假材料谋取成交的。

28.3.2与评审专家、采购人、其他供应商或者采购人工作人员恶意串通的。

28.3.3向评审专家、采购人或工作人员行贿或者提供其他不正当利益的。

28.3.4恶意竞争，最后报价明显低于其自身合理成本且又无法提供证明的。

28.3.5不满足本磋商文件规定的实质性要求，但在评审过程中又未被磋商小组发现的。

28.3.6成交后无正当理由拒不与采购人签订政府采购合同或者未按照磋商文件确定的事项签订政府采购合同的。

28.3.7将政府采购合同转包的。

29、质疑处理

29.1 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的磋商文件的，可以对磋商文件提出质疑。

29.2供应商认为磋商文件、磋商过程和磋商结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式根据下述29.4条款的规定向采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

29.2.1对可以质疑的磋商文件提出质疑的，为收到磋商文件之日或者磋商文件公告期限届满之日。
   29.2.2对磋商过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日。
   29.2.3对成交结果提出质疑的，为成交结果公告期限届满之日。

供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。

29.3质疑函必须按照本磋商文件中《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。供应商如组成联合体参加磋商，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

29.4 供应商（含潜在供应商）对采购方式、采购需求、供应商资格条件、评审方法与评审标准、合同文本的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复。供应商对其他事项的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复。采购人只接收以纸质原件形式送达的质疑,采购人不接受未填写快递运单的快件。

29.5 以下情形的质疑不予受理

29.5.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

29.5.2 超出政府采购法定期限的质疑。

29.5.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

29.5.4 未参加磋商活动的供应商或在磋商活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

29.5.5供应商组成联合体参加磋商，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

29.6供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，采购人有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

30、成交通知书

30.1成交结果确定后，采购人将向成交供应商发出成交通知书。请成交供应商在成交结果公告届满之日起30日内,使用CA数字证书登录苏采云系统及时下载成交通知书。因系统存储空间有限，自成交结果公告届满之日起30日后，苏采云系统不再保证提供下载成交通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由成交供应商自行承担。

30.2成交通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和成交供应商均具有法律效力。成交通知书发出后，采购人改变成交结果的，或者成交供应商放弃成交项目的，应当依法承担法律责任。

七、授予合同

31.签订合同

31.l成交供应商应当在成交通知书发出之日起三十日内，按照磋商文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。

31.2磋商文件、成交供应商的响应文件及磋商过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

31.3 签订合同后，成交供应商不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，成交供应商也不得采用分包形式履行合同,否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，成交供应商应承担相应赔偿责任。

32.标的物的追加

32.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物、服务（包含与货物相关的服务及与服务相关的货物）的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与成交供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。

- 33.政府采购政策功能落实

33.1政府采购线上合同信用融资政策

根据《转发江苏省财政厅 中国人民银行南京分行<关于深入推进政府采购线上合同信用融资工作的通知>的通知》（盐财购〔2021〕20号）规定，中标供应商如有融资需求，可持政府采购合同在线向相关金融机构（具体信息详见江苏政府采购网“政采贷”栏目）申请贷款，相关金融机构按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的贷款服务；具体操作流程请参考苏采云系统中操作手册。

33.2进口产品

进口产品指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，包括已经进入中国境内的进口产品。关于进口产品的相关规定依据《政府采购进口产品管理办法》（财库〔2007〕119号文）、《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号文）。

33.3中小企业、监狱企业及残疾人福利性单位

33.3.1中小企业定义：

中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。关于中小企业的相关规定依据《中华人民共和国中小企业促进法》、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300 号）、《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》（国发〔2009〕36 号）。

33.3.2供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：

33.3.2.1在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

33.3.2.2在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

33.3.2.3在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

33.3.3在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

33.3.4以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

33.3.5监狱企业定义：是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

33.3.6残疾人福利单位定义：享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

33.3.6.1安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10 人（含10 人）；

33.3.6.2依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

33.3.6.3为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

33.3.6.4通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

33.3.6.5提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）；

33.3.6.6前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1 至8 级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或服务协议的雇员人数。

33.3.7本项目是否专门面向中小企业预留采购份额见第一章《竞争性磋商公告》。

33.3.8采购标的对应的中小企业划分标准所属行业见第四章《采购需求》。

33.3.9小微企业价格评审优惠的政策：见第五章《评标方法和评标标准》。

33.4政府采购节能产品、环境标志产品

33.4.1严格执行政府采购关于支持节能产品、环境标志产品的相关政策规定。如本次采购的产品属于财政部、国家发展改革委、生态环境部、市场监管总局等部门发布的节能产品、环境标志产品品目清单政府强制采购范围的，供应商必须在响应文件中提供所投产品的相关证书(由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书)。节能产品、环境标志产品品目清单以递交响应文件截止时已正式公布的最近一期信息为准，如属政府强制采购产品未提供认证证书的或认证证书提供不全的将视为未实质性响应采购要求。其他条件相同情况下，应当优先采购节能产品、环境标志产品。

33.4.2节能、环保产品的品目清单按照《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）、《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）执行。国家对品目清单进行调整的，按照最新调整的品目清单执行。

33.5绿色包装

本项目中涉及商品的包装应按照“财办库〔2020〕123号《关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知》”执行,在供货、安装过程中能做到低碳物流、环保节约、提高资源利用率。

33.6政府采购创新产品

采购人优先采购各级政府部门公开发布的有效期内的创新产品、创新服务、首台套、首购首用等《目录》的创新产品。

33.7绿色数据中心政策

本文件中若涉及到数据中心采购，采购人应依据《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》（财办库〔2023〕7号）文件精神，在采购数据中心相关设备、运维服务，应当有利于节约能源、环境保护和资源循环利用，按照《需求标准》实施相关采购活动。采购人应当加强采购需求管理，根据《需求标准》提出的指标编制数据中心相关设备、运维服务政府采购项目的磋商文件，并在合同中明确对相关指标的验收方式和违约责任。采购人应当在履约验收中对供应商提供的产品或服务进行抽查检测，必要时可委托取得相关资质的第三方机构对其进行检测、认证。因检测、认证涉及生产过程或检测时间长等原因，不能在验收过程中开展检测、认证的，可要求供应商在验收阶段提供相关检测报告、认证报告。

33.8履约保证金政策

确需收取履约保证金的，履约保证金的缴纳形式：

供应商应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交履约保证金。依据《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》，鼓励供应商自愿使用电子履约保函（保险）代替缴纳履约保证金。

如以履约保函（保险）形式缴纳履约保证金，供应商可通过政府采购电子履约保函（保险）平台（www.jsdzbh.com）在线申请履约保函（保险）。

履约保证金金额不得超过合同金额的10%，采购人对第三方信用服务机构依据标准规范评定为 AA 级及以上的政府采购供应商（需在签订采购合同前提供信用管理 部门备案的第三方信用报告，且信用报告通过“信用盐城网”可查实），免收履约保证金或降低履约保证金缴纳比例。

34. 预付款制度

本项目落实预付款制度，预付款比例为30%。在签订合同时，中标、成交供应商明确书面表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，采购人可就预付款比例作相应调整。

第三章  合同文本

甲方（全称）：盐城经济技术开发区住房保障和建设局

乙方（全称）：

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等相关法律法规的规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就盐城经济技术开发区城市生命线安全工程城市道路塌陷空洞检测服务（二次）有关事项协商一致，达成如下协议。

一、项目概况

根据住建部《关于加强城市地下市政基础设施建设的指导意见》（建城〔2020〕111号）、省住建厅《关于印发江苏省加强城市地下市政基础设施建设工作方案的通知》（苏建城〔2021〕71号）以及市住建局《关于印发盐城市加强城市地下市政基础设施建设管理工作方案的通知》（盐住建城建〔2021〕30号）要求，根据城市生命线安全工程风险评估报告，盐城经济技术开发区结合日常养护情况，按照相关标准规范，开展约85公里城市道路空洞普查工作，准确查明地下脱空、空洞等病害，为进一步开展病害治理提供精准数据，提高城市道路运行安全性，确保人民群众生命财产安全。

二、工作内容及技术要求

同本项目招标文件第四章项目需求。

三、检测合同工期及资料的提交

(一)合同工期

合同工期为 （中标工期） 个日历天，开工日期以甲方通知为准。如遇非乙方原因的特殊情况时，如工作量变化、不可抗力影响以及非乙方原因导致的停、窝工等，工期顺延。

(二)资料提交

1、乙方向甲方提交检测方案一份，作为本项目实施的技术依据；

2、检测完成后，成交供应商提供的检测结果包括：检测报告、图件和全部雷达图谱， 其中全部成果电子文件 4 套、纸质文件 6 套(图件和雷达图谱等应彩色打印)。

3、乙方向甲方提交的技术成果资料应满足设计的质量、进度要求；项目结束后最终技术成果资料应满足存档要求。具体要求在甲方下达的任务单中明确，并对其进行考核。

四、履约保证金

1.1缴纳时间：中标人在收到中标通知书后，须在合同签订前，向招标人足额提交履约保证金或者保函，否则招标人可以取消中标资格；

1.2缴纳金额：乙方交纳合同价的10%作为本项目的履约保证金；

1.3缴纳方式：供应商应当以转账、支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函、保险公司保险单等形式提交。

1.4采购人对第三方信用服务机构依据标准规范评定为 AA 级及以上的政府采购供应商（需在签订采购合同前提供信用管理部门备案的第三方信用报告，且信用报告通过“信用盐城网”可查实），免收履约保证金或降低履约保证金缴纳比例（本项目约定降低履约保证金比例为5%）。

3、履约保证金的退还

3.1方式：无息退还至乙方缴纳履约保证金的账户。如为保函，乙方需提供保函至项目验收合格结束，验收合格结束后保函自动失效。

3.2时间：项目全部完成并验收合格。

3.3条件：由乙方提出申请，30个工作日内无息退还履约保证金。

3.4不予退还情形：

除不可抗力情况外，乙方出现下列情形之一的，将视情节决定履约保证金是否不予退还。

（1）乙方无正当理由拒绝签订合同的，或者在签订合同时向甲方提出附加条件或者更改合同实质性内容要求的；

（2）乙方不履行与甲方订立的合同的；

（3）乙方所供货物或服务不符合招标文件规定要求的；

（4）乙方采取欺骗、弄虚作假方式投标的或与其它投标人串通投标的；

（5）乙方故意捏造事实或伪造证明材料，进行虚假恶意投诉或反映的。

3.5逾期退还的违约责任：甲方逾期无故未退还履约保证金的，按中国人民银行同期存款基准利率支付超期资金占用费，但因乙方自身原因导致无法及时退还的除外。

五、合同价款及支付

1. 本合同金额为（大写）：_____________（_______元）人民币。

本合同采用全费用综合单价、按实际完成工作量结算形式。全费用综合单价含乙方的一切工作成本、利润、以及按规定应由乙方缴纳的税金和规费、人员、机械的设备进退场费等。即：结算价=投标人的投标全费用综合单价×实际实施的长度。

2.支付方式：

2.1合同签订后，采购人收到预付款发票后10个工作日内，支付合同价的30%作为预付款；

2.2项目完成，提交全部成果并经评审、验收合格后，付至初审价的60%；

2.3项目一审审计结束后付至一审价的70%；

2.4经最终审计后一年,采购人收到发票后10个工作日内结清余款。（以上付款均无息）

注：在签订合同时，乙方明确书面表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，甲方可就预付款比例作相应调整。

六、验收与维护期

1.乙方在项目完成前5日将验收日期以书面形式通知甲方，要求甲方届时验收，如甲方不能按时参加验收须提前通知乙方，另定验收日期。

2.项目在验收合格之日起十日内，乙方向甲方移交完毕。

3.甲方将根据乙方提交的检测成果报告选取3个现场点位进行开挖验证，如发现检测情况与现场实际不符，开挖检查的所有费用由乙方承担，乙方须对所提交的成果进行全面复核后重新提交检测成果报告，经再次验收（现场点位开挖验证）合格后再行移交。

4.验收合格后，乙方对探查成果负责维护1年。在维护期内，乙方承诺对已经修复的点位区域与对仍存在一定隐患区域每年至少主动开展2次复查检测服务，及时了解道路地下隐患的发展情况，乙方对全部开展过检测的道路应进行持续观测和监测，及时排查可能存在或出现的安全隐患，切实保障道路安全。维护期内服务不再另行收费。因探查成果质量（未能检测到该区域、或未能对空洞进行有效解译）造成经济损失或工程事故的，乙方立即投入人员设备进行应急抢险工作、辅助甲方查询存档的雷达检测数据，并负赔偿责任及承担相应的法律责任。

七、甲乙双方的权利义务

(一)甲方的权利义务

1、甲方免费向乙方提供甲方已有的检测分析所需的设计图纸及相关资料、信息，并对其可靠性负责；

2、甲方有权根据实际情况及项目需要对工作内容进行调整，并下达任务单指导乙方进行检测作业，乙方应无条件服从；

3、若乙方提交的成果与现状实际情况不符，甲方有权酌情扣减服务费或者要求乙方给予赔偿；

4、甲方应指定专门的联系人负责与乙方代表联系，配合乙方搞好现场检测工作，并对乙方检测的现场计量原始资料进行签认；

5、甲方应按合同约定及时与乙方进行项目结算并予以支付；

6、成果归甲方所有；

7、施工过程中遇到交叉作业由甲方负责协调。

(二)乙方的权利义务

1、乙方应严格按照国家、行业及江苏省有关工程地质检测的标准、规范、规程和规定开展补勘工作，确保勘察结果客观、公正、可靠，对其提交成果的质量负责；

2、乙方应严格按照按甲方要求的任务单开展作业，配备足够人员和设备投入到本项目，以满足进度、质量、技术等要求；

3、乙方应遵循客观、公正、可靠的原则并对甲方负责；乙方应加强对其下属人员的监督管理，防止其弄虚作假；

4、非经甲方许可，乙方不得向第三方透露检测结果及内容；

5、乙方应根据甲方合同款项的结算、支付要求，与甲方共同做好合同款项的结算、支付工作；

6、派驻本项目的所有管理人员和作业人员均应为乙方正式职工，乙方负责其工作人员的食宿工作和工作全过程的安全生产责任。作业期间，因乙方原因造成人身伤亡、财产损失，乙方必须承担相关责任和赔偿相应损失。

7、由于乙方原因造成检测成果资料质量不合格、不能满足技术要求时，乙方应负责无偿给予补充完善使其达到质量合格，返工费由乙方承担。若乙方无力补充完善，需另委托其他单位时，乙方承担另委托的全部费用。由此造成提交检测成果资料延期，每延期一天按总检测费的千分之一支付给甲方作为违约金。因乙方检测质量造成甲方经济损失或工程事故时，乙方除应负法律责任和免收直接损失部分的检测费外，并根据甲方的损失程度向甲方支付赔偿金，赔偿金为甲方实际损失(包括工程直接损失费用和工期延误费用等),直至扣除全部合同金额为止；

8、乙方在检测过程中应做好环境保护工作，若因乙方造成对地方环境污染、地上附着物和构造物损毁等产生经济、法律责任概由乙方承担；

9、乙方应自行完成本合同规定的工作内容，不能转包。

八、违约责任

1、乙方未能履行本合同的约定，或因其职员失职、渎职、弄虚作假等原因，并因此造成甲方的经济损失的，乙方向甲方赔偿经济损失；

2、乙方应加强对下属人员的监督管理，若乙方人员弄虚作假，甲方有权终止合同并向上级主管部门上报相关情况；

3、甲方未能履行合同的规定义务而造成乙方经济损失的，甲方按乙方的直接经济损失向乙方赔偿。

九、作业安全

承包人必须做好作业现场的安全措施，确保公共安全和作业人员安全，并按照相关规定为各类劳务作业人员购买保险。作业期间，因乙方原因造成人身伤亡、财产损失，乙方必须承担相关责任和赔偿相应损失。

十、保密约定

乙方对甲方的技术资料及技术成果予以保密，不得用于咨询开发工作。

十一、仲裁或诉讼

因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第2种方式解决：

（1）向 盐城 仲裁委员会申请仲裁；

（2）向 项目所在地 人民法院起诉。

十二、本合同未尽事宜，甲乙双方可协商，签订补充协议，补充协议与本合同具有同等效力。

十三、本合同共   页，壹式肆份，甲方贰份，乙方贰份。

十四、本合同经双方签字盖章后生效。

甲方：（公章）		                     乙方：（公章）

法定代表人或委托代理人：			     法定代表人或委托代理人：

地址：		                               地址

合同签订于     年	    月	  日

第四章 采购需求

一、项目概况

近年来，城市道路塌陷事故时有发生，道路安全问题日益凸显。根据住建部、江苏省等相关文件要求，盐城经济技术开发区住房保障和建设局结合道路管养情况，计划对区管城市道路开展地下空洞检测工作。本次采购项目共1个包件。

本项目检测路段合计57条，道路里程约83.846公里。

表1 盐都区区管道路地下空洞探测路段清单

| 序号 | 道路名称 | 道路等级 | 起点 | 终点 | 道路长度/km |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 天山路 | 主干路 | 新都路 | 盐渎路 | 1.472 |
| 2 | 希望大道 | 主干路 | 盐渎路 | 珠江路 | 1.9 |
| 3 | 希望大道 | 主干路 | 南环路 | 钱塘江路 | 1.722 |
| 4 | 东环路 | 主干路 | 松花江路 | 钱塘江路 | 1.048 |
| 5 | 五台山路 | 主干路 | 世纪大道 | 嫩江路 | 1.71 |
| 6 | 五台山路 | 主干路 | 嫩江路 | 乌江路 | 1.98 |
| 7 | 五台山路 | 主干路 | 乌江路 | 漓江路 | 2 |
| 8 | 五台山路 | 主干路 | 漓江路 | 嘉陵江路 | 1.939 |
| 9 | 五台山路 | 主干路 | 嘉陵江路 | 斗沙线 | 1.832 |
| 10 | 五台山路 | 主干路 | 斗沙线 | 方向河 | 1.768 |
| 11 | 峨眉山路 | 主干路 | 世纪大道 | 新都路 | 1.232 |
| 12 | 峨眉山路 | 主干路 | 南环路 | 嘉陵江路 | 1.347 |
| 13 | 世纪大道 | 主干路 | 天山路 | 希望大道 | 1.113 |
| 14 | 世纪大道 | 主干路 | 希望大道 | 东环路 | 1.311 |
| 15 | 世纪大道 | 主干路 | 东环路 | 五台山路 | 1.524 |
| 16 | 新都路 | 主干路 | 东环路 | 五台山路 | 1.551 |
| 17 | 新都路 | 主干路 | 五台山路 | 峨眉山路 | 1.427 |
| 18 | 新都路 | 主干路 | 峨眉山路 | 九华山路 | 1.23 |
| 19 | 盐渎路 | 主干路 | 东环路 | 五台山路 | 1.545 |
| 20 | 盐渎路 | 主干路 | 峨眉山路 | 普陀山路 | 2.037 |
| 21 | 赣江路 | 主干路 | 希望大道 | 东环路 | 1.275 |
| 22 | 赣江路 | 主干路 | 东环路 | 五台山路 | 1.538 |
| 23 | 赣江路 | 主干路 | 五台山路 | 峨眉山路 | 0.99 |
| 24 | 南环路 | 主干路 | 天山路 | 福汇纺织南门 | 1.779 |
| 25 | 南环路 | 主干路 | 福汇纺织南门 | 步凤中心河 | 1.85 |
| 26 | 南环路 | 主干路 | 步凤中心河 | 天合光能科技南门 | 1.541 |
| 27 | 南环路 | 主干路 | 天合光能科技南门 | 普陀山路 | 1.5 |
| 28 | 嘉陵江路 | 主干路 | 希望大道 | 东环路 | 1.335 |
| 29 | 嘉陵江路 | 主干路 | 东环路 | 峨眉山路 | 1.943 |
| 30 | 泰山路 | 次干路 | 世纪大道 | 新都路 | 1.176 |
| 31 | 泰山路 | 次干路 | 新都路 | 盐渎路 | 1.485 |
| 32 | 泰山路 | 次干路 | 盐渎路 | 赣江路 | 1.417 |
| 33 | 泰山路 | 次干路 | 赣江路 | 漓江路 | 1.595 |
| 34 | 黄山路 | 次干路 | 世纪大道 | 新都路 | 1.181 |
| 35 | 黄山路 | 次干路 | 新都路 | 盐渎路 | 1.489 |
| 36 | 黄山路 | 次干路 | 盐渎路 | 赣江路 | 1.412 |
| 37 | 黄山路 | 次干路 | 赣江路 | 漓江路 | 1.588 |
| 38 | 天柱山路 | 次干路 | 世纪大道 | 新都路 | 1.191 |
| 39 | 北舍路 | 次干路 | 世纪大道 | 嫩江路 | 1.7 |
| 40 | 松江路 | 次干路 | 天山路 | 泰山路 | 1.56 |
| 41 | 松江路 | 次干路 | 泰山路 | 华山路 | 1.44 |
| 42 | 岷江路 | 次干路 | 东环路 | 五台山路 | 1.544 |
| 43 | 岷江路 | 次干路 | 五台山路 | 峨眉山路 | 1.123 |
| 44 | 珠江路 | 次干路 | 希望大道 | 东环路 | 1.301 |
| 45 | 珠江路 | 次干路 | 五台山路 | 崂山路 | 1.466 |
| 46 | 珠江路 | 次干路 | 崂山路 | 普陀山路 | 1.66 |
| 47 | 湘江路 | 次干路 | 天山南路 | 希望大道 | 1.28 |
| 48 | 漓江路 | 次干路 | 天山南路 | 希望大道 | 1.276 |
| 49 | 漓江路 | 次干路 | 希望大道 | 华山路 | 1.691 |
| 50 | 漓江路 | 次干路 | 华山路 | 五台山路 | 1.119 |
| 51 | 漓江路 | 次干路 | 五台山路 | 润阳悦达世纪光伏科技 | 1.37 |
| 52 | 漓江路 | 次干路 | 润阳悦达世纪光伏科技 | 九华山路 | 0.54 |
| 53 | 燕山路 | 支路 | 珠江路 | 漓江路 | 1.155 |
| 54 | 嫩江路 | 支路 | 五台山路 | 华山路 | 1.181 |
| 55 | 嫩江路 | 支路 | 华山路 | 希望大道 | 1.644 |
| 56 | 长江路 | 支路 | 希望大道 | 东环路 | 1.275 |
| 57 | 长江路 | 支路 | 东环路 | 五台山路 | 1.548 |
| 合计 |  |  |  |  | 83.846 |

注：表格中道路长度、宽度、车道数等数据仅供参考，以实际为准，各潜在供应商须自行踏勘。

二、检测内容

1、探测道路下方5m内基础中是否存在影响道路安全使用的隐蔽性不良地质体，具体为空洞、脱空、富水区、土体松散区等，并确定位置、大小及埋深。

2、对其他异常情况进行检测。

3、形成检测结果（判明检测道路存在的土体疏松、富水区、脱空、空洞等缺陷情况，明确病害的位置、大小及埋深，对形成原因进行初步分析）。

4、分析现存隐患可能产生的影响程度，提出相应的处理和维修方案，采取有效处理措施消除安全隐患，确保道路安全运行。

5、中标单位必须对所探测道路进行多测线全面覆盖检测（包括车行道、非机动车道、人行道、公交车站台等）测线与测线之间要有必要的重叠。中标单位对探测结果负责。还需向采购人提供完整的检测报告、全部的雷达探测原始数据和相应的配套程序（便于打开雷达探测数据）。在探测期间对疑似点反复确认。

三、项目技术要求

（一）基本要求

1、本项目以车载三维雷达全覆盖、二维雷达局部详查的检测方法为主，以行业标准《城市地下病害体综合探测与风险评估技术标准》（JGJ/T 437-2018）所列的其他地球物理探测方法为辅的工作模式，测线布置应覆盖整个检测区域，进行全面覆盖、无盲区检测，确保不遗漏任何一处风险源。

2、检测过程中，如查明已形成高风险隐患的病害体时，应采用多种频率雷达天线连续测试，必要时采用多种方法综合确定，并立即通知采购人，同时采用锥桶、爆闪灯、导向箭头等做好临时封闭，配合采购人或相关单位进行现场警示和后续处置。

3、以逐条道路列表形式描述所检测出的各类病害的属性、平面位置、埋深、分布形态、几何尺寸等情况，对病害严重区域配以视频、图片等影像资料。

4、形成所有核定检测区域的测线布置图及雷达图谱。

5、以逐条道路形成病害分析图，在图上标明各类病害所在位置和编号。

6、对各类病害进行初步成因分析，并提出处理方法建议。

7、对检测数据进行整理分析，并出具检测报告。对检测报告中，疑似空洞目标经钻探验证的准确率要达到 95%以上。

8、在服务期内，对尚未处置的病害体、重点路段或区域（具体由采购人指定）进行复测，并书面报告采购人。

9、应具备24小时工作能力（包括周末和法定节假日），应急检测须在收到通知后2小时内到达，保障资源配置高效、合理，保障有力。

（二）技术要求

1、能探测到的道路地面以下土体病害一般具有下列基本条件：病害体的几何尺寸与其埋藏深度或探测距离之比不应小于 1/5；病害体对激发的异常场应能够从干扰背景中分辨出来。

2、投入的仪器设备应满足性能稳定、结构合理、构件牢固可靠、防潮、抗震和绝缘性能良好的要求。仪器设备应定期进行检查、维护保养。

3、探地雷达的天线应具有屏蔽功能，应同时配置多种不同频率的天线。

4、探地雷达法的测线布设应覆盖整个探测区域。对重点区域或异常点位，测线应交叉、加密布设，测线间距不宜过大。普查时，测线间距不宜大于2.0m；详查时，测线间距不宜大于1.0m。

5、采用车载三维地质雷达时，车速应小于20km/h。系统应配置高精度的实时定位置的装置，以便异常点的现场定位位置。定位置的设备的选定应充分考虑测量的精度和移动速度，定位置的数据平面精度应不大于10cm、数据采集间隔应不大于0.05s。

6、对探测到的异常点，采用多种天线频率的雷达进行详查，同时基于场地条件、病害体规模和埋深等，综合运用《城市地下病害体综合探测与风险评估技术标准》（JGJ/T 437-2018）所列的电阻率法、面波法、地震映像法等方法进行综合探测，核实探测结果。

7、对空洞、脱空等风险等级高的病害体，均应采用钻探等手段进行验证。疏松病害体的验证数量，不少于总数的20%，且不少于3处；验证结果与检测结果不一致时，应对原始数据、现场复测数据进行重新解译、识别。

8、经过复核验证确定的地下空洞、脱空等隐患点，配合采购人、地下管线的权属单位，以及附近在建工程项目的参建单位，对病害体的属性特征进行指认，配合完成后续处置工作。

（三）检测依据及标准

实施本项目必须按照国家的标准规范和投标文件要求文档，凡未涉及的技术参数、标准和要求，按下列相关标准及要求执行：

1、《城市地下病害体综合探测与风险评估技术标准》(JCJ/T437-2018)

2、《城市工程地球物理探测标准》（CJJ/T 7-2017）；

3、《城镇道路养护技术规范》（CJJ 36-2016）；

4、《城市地下管线探测技术规程》（CJJ 61-2017）；

5、《城市测量规范》（CJJ/T8-2011）；

6、《岩土工程勘察规范》GB50021-2001(2009年版)、

7、《城市工程管线综合规划规范》（GB50289-2016）；

8、《道路塌陷隐患雷达检测技术规范》（T/CMEA 2-2018）。

（四）仪器、设备配备情况

鼓励配置三维探地雷达、二维探地雷达、高精度定位设备、钻孔机、内窥镜，（雷达天线频率80~500MHz，三维雷达不少于15通道）、雷达检测车以及行业标准《城市地下病害体综合探测与风险评估技术标准》（JCJ/T437-2018）所列的其他地球物理探测方法的仪器设备（包括但不限于：高密度电阻率法（含电法仪和电极），或瞬态面波法（含地震仪和检波器），或微动勘探法（含地震仪和拾振器），或地震映像法（含地震仪和检波器），或瞬变电磁仪（含瞬变电磁仪））。

（五）人员配置情况

投入人员包括项目负责人、技术负责人、数据分析负责人、检测技术人员、安全管理人员等。人员须为供应商在职员工，并具有相关工作经验，具备良好的专业技术资格能力。

四、服务期及检测进度要求

服务期：合同签订之日起50日内全部完成（不含评审）。中标人接到采购人进场检测任务单之日起2天内提交检测方案。如评审未通过需再次进行检测，费用不再增加。采购人将一次性或分批委派检测任务。

五、报价要求

1、投标人编制报价范围为道路探测评估的所有费用，包括完成探测工作所做的夜间施工、设备租赁、交通安全维护设施及钻探验证等辅助工作费用，采购人不提供辅助工作，不再支付其他与道路探测相关其他费用。

2、本项目的报价采用全费用综合固定单价方式（即完成本次招标全部内容检测人工费、检测设备设施费、组织及技术措施项目费、其他项目费、规费、税金及一定的风险费）。

3、道路探测综合单价为投标人在进行探测时每公里道路断面内所有检测所需支付的各项金额的总和（含成本、利润、复测等所有费用）。每公里检测费综合单价包括断面内所有检测费用。例如某道路2公里长，含4个机动车道、2个慢车道、2个人行道，则每公里道路检测费综合单价含4个机动车道、2个慢车道、2个人行道的检测所发生的所有费用。不因所探测道路覆盖的车行道、非机动车道、人行道、公交车站台等数量的变化而调整综合单价。

4、本项目综合单价一次性包干。各投标人编制投标文件时应对检测期间可能出现的检测施工环境和市场的变化等可能影响造价的因素及其它经济风险，综合考虑报价，成交后不予调整。

5、检测方案、检测成果的验收均以专题评审会形式进行。评审会专家费及复审产生的专家费由中标人支付。如评审未通过需再次进行检测，招标人不另行支付检测费用。

6、为保证检测报告的全面性和真实性，在检测过程中，采购人将安排人员进行随机抽查、复核并对重点地段和重点区域进行现场复测，供应商在报价中包含与此工作相关的费用，复测费用不再另行支付。

六、其他

1、安全文明要求

成交人根据现场特点，按照国家和行业标准的要求，配合专职人员，加强现场安全管理、文明施工，造成人身伤害等不良后果的责任由成交人自行承担，并赔偿可能给采购人或其他第三方造成的损失。

现场工作开展前，必须由项目负责人组织开展安全培训和技术交底。在有车辆通行的道路等场地上进行作业时，应安排专人负责疏导交通；所有检测人员必须穿戴反光安全服；车载检测时，汽车行进速度不得超过探地雷达正常采集速度，同时在探地雷达天线的后方安全距离内需有一辆安全防护车同时跟进；车载检测时，所有参与测试的工作车均贴安全反光条、打开车辆示宽灯、打开安装的 LED 箭头灯，进行警示。

2、检测工作完成后，采购人组织相关专家对探测成果进行评审。检测成果应全面真实、科学规范，汇总报告、图件成果等资料应满足本项目要求。未通过专家评审的，按合同价20%扣款，同时采购人有权终止合同。

4、中标人提供的工作成果包括：

1）汇总报告，包括项目概况、工程概况、工作依据、区域环境、技术与方法、项目实施工作、数据质量评价、成果与分析、主要结论与建议等。

2）图件成果，包括：检测道路分布示意图；地下病害体信息统计表；地下病害体信息卡；测线轨迹示意图；空洞和脱空病害体分布示意图。

其中，地下病害体信息统计表，需以列表形式，罗列每条道路的病害体及其属性特征，包括类别、所在位置、分布形态、几何尺寸、埋深和净高等关键信息；地下病害体信息卡，包括病害体的地理位置、几何尺寸等详细信息，雷达图谱、地图位置、病害体现场照片和钻孔验证情况，以及周边管线分布、成因分析和处置建议等。脱空、空洞病害体，需配以钻孔、内窥镜照片和视频。

5、知识产权：本项目检测成果知识产权全部属于采购人所有。

6、售后及维护服务要求：

1）中标人提供为期一年的维护期，期间对未修复隐患点或仍存在一定隐患区域主动开展2次复查检测服务，及时了解道路地下隐患的发展情况。维护期服务不另收费。

2）中标人应全面准确的探测出各类地下病害体，因中标人原因未检出地下病害体，或病害类别、位置、风险等级等存在较大偏差，或在维护期未履行复测职责，造成路面塌陷事故的，中标人应负全部责任。

3）在维护期内，如中标人发现已形成新的地下病害体，须以电话及书面报告等形式通知采购人，并配合采购人完成后续病害处置。

第五章  评审方法与评审标准

一、定标原则

本项目采用 综合评分 法。评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，由评标委员会组织通过抽签的方式确定中标候选人的排序。响应文件满足磋商文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人，本项目选取1名中标候选人。

政府采购政策功能落实

1、小微型企业价格扣除

（1）本项目专门面向中小企业采购，不再对小型和微型企业报价给予价格扣除。

（2）供应商需按照磋商文件的要求提供相应的《中小企业声明函》。

（3）企业标准请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）文件规定自行填写。

2、残疾人福利单位价格扣除

（1）本项目对残疾人福利性单位视同小型、微型企业。

（2）残疾人福利单位需按照磋商文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。

（3）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

3、监狱和戒毒企业价格扣除

（1）本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业。

（2）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。供应商如不提供上述证明文件，价格将不做相应扣除。

（3）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）。

4、残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

5、严格执行政府采购关于支持节能产品、环境标志产品的相关政策规定。如本次采购的产品属于财政部、国家发展改革委、生态环境部、市场监管总局等部门发布的节能产品、环境标志产品品目清单政府强制采购范围的，供应商必须在响应文件中提供所投产品的相关证书(由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书)。节能产品、环境标志产品品目清单以递交响应文件截止时已正式公布的最近一期信息为准，如属政府强制采购产品未提供认证证书的或认证证书提供不全的将视为未实质性响应采购要求。其他条件相同情况下，应当优先采购节能产品、环境标志产品。

二、评标标准

本项目评分总分值为100分。

| 评审因素 |  | 评审因素细化和量化 |
| --- | --- | --- |
| 价格部分（10分） | 价格 （10分） | 满足招标文件实质性要求且投标价格的最低报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格得分按下式计算。 投标报价得分 = （评标基准价/投标报价）×10（计算结果保留2位小数，第三位四舍五入）。 |
| 技术部分（58分） | 项目调查与理解分析 （13分） | 投标人针对本项目实际情况，从基本情况、基础条件、路段特征、风险评估、项目理解等方面，进行调查分析，根据内容的全面性、周密性、透彻性等方面进行综合评价。 注：优于项目需求得13分，满足项目需求得9分，不满足或不提供得0分。 |
|  | 检测工作 实施方案 （15分） | 投标人针对本项目特点，从检测方法、技术手段、工作依据、技术路线、工作方法、资源配置、工作安排等方面，编制实施方案，对方案的全面性、针对性、可操作性进行评价。 注：优于项目需求得15分，满足项目需求得11分，不满足或不提供得0分。 |
|  | 重难点分析 （10分） | 投标人针对本项目特点，从技术支持、合同履约、服务实施、应急突发处置、后续服务维护方面的重点、难点进行分析，并提出解决方案，根据内容的全面性、可行性、透彻性等进行综合评价。 注：优于项目需求得10分，满足项目需求得6分，不满足或不提供得0分。 |
|  | 保障措施 （10分） | 投标人针对本项目特点，从质量、安全、文明、数据、信息化、应急等方面的管理，建立保障措施，对措施的全面性、合理性、可操作性等进行综合评价。 注：优于项目需求得10分，满足项目需求得6分，不满足或不提供得0分。 |
|  | 合理化建议（10分） | 投标人针对本项目特点，从为采购人降低管理成本、提高管理水平等方面，提出合理建议，对建议的全面性、可行性和质量等进行综合评审。 注：优于项目需求得10分，满足项目需求得6分，不满足或不提供得0分。 |
| 商务部分 （32分） | 仪器设备 （22分） | 1、配置探地雷达检测设备（包括：三维探地雷达、二维探地雷达、高精度定位设备、钻孔机、内窥镜），自有或租赁设备的每套得5分，本项最高得10分。 2、配置雷达检测车，自有或租赁设备的每台得3分，本项最高得6分。 3、地球物理探测方法的仪器设备，包括：高密度电阻率法（含电法仪和电极），或瞬态面波法（含地震仪和检波器），或微动勘探法（含地震仪和拾振器），或地震映像法（含地震仪和检波器），或瞬变电磁仪（含瞬变电磁仪）。自有或租赁设备的每套得3分，本项最高得6分。 注：自有仪器设备提供发票扫描件，租赁仪器设备提供租赁合同扫描件，自有车辆提供发票或车辆产权证扫描件，租赁车辆提供租赁合同，未提供或提供不符合要求者不得分。 |
|  | 类似业绩（10分） | 自2020年1月1日（以合同签订时间为准）以来，投标人承担过类似业绩，每提供一个得2分，最多得10分。 注：提供中标通知书、合同扫描件，未提供或提供不符合要求者不得分。 |

第六章  响应文件格式

响  应  文  件

项 目名 称：

项 目编 号：

供应商名称 ：（加盖CA电子公章）

日   期 ：

响应文件目录

一、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明

二、上一年度的财务状况报表（至少提供资产负债表、利润表、现金流量表，磋商供应商成立不满一年无需提供）

三、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

四、依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交磋商响应文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。磋商供应商依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。）

五、参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

六、特定资格要求的证明文件（如果本项目设置特定资格要求，则需要提供）

七、法人授权书

八、磋商响应函

九、中小企业声明函

十、残疾人福利性单位声明函

十一、联合体协议

十二、分项报价表

十三、技术要求响应及偏离表

十四、商务要求响应及偏离表

十五、开标一览表

十六、技术方案、服务承诺、培训承诺等

十七、盐城经济技术开发区政府采购事前信用承诺书

十八、根据招标文件“第五章 评审方法与评审标准”的要求需要提供的材料及供应商认为有必要提供的其他材料

一、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明

二、上一年度的财务状况报表

供应商成立不满一年无需提供

三、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

我单位郑重声明：我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：  。

主要专业技术能力有：   。

四、依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料

提供提交响应文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。供应商依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。

五、参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

声  明

我单位郑重声明：参加本次政府采购活动前 3 年内，我单位在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

六、特定资格要求的证明文件

如果本项目申请人的特定资格要求中要求提供的，必须提供。

七、法人授权书

本授权书声明：____________（供应商名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就           号项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。

被授权人身份证号码：

被授权人联系电话：（手机）

授权单位名称：（加盖CA电子公章）

单位地址：

日期：

八、磋商响应函

致：盐城经济技术开发区住房保障和建设局

根据贵方的    号磋商文件，正式授权下述签字人______(姓名)代表我方______________（供应商的名称），全权处理本次项目磋商的有关事宜。

据此函，__________签字人兹宣布同意如下：

1.按磋商文件规定的各项要求，向买方提供所需货物、服务（包含与货物相关的服务及与服务相关的货物）。

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的供应商。

3.我们已详细审核全部磋商文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我们同意从规定的开标日期起遵循本响应文件，并在规定的磋商有效期期满之前均具有约束力。

5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与磋商有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6.一旦我方成交,我方将根据磋商文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在磋商文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

7.我方与本磋商有关的正式通讯地址为：

地          址：

邮          编：

电          话：

传          真：

供应商开户行：

账          号：

日           期：________年____月____日

九、中小企业声明函（服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加盐城市政府采购中心组织的（单位名称），采购编号为     的（项目名称）的采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

- （标的名称） ，属于（磋商文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

- （标的名称） ，属于（磋商文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

- ……

- 以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

- 本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（加盖CA电子公章）：

日  期：

备注1：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

备注2：供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除（如项目全面面向中小企业，则资格审查不通过）。

十、残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的磋商文件编号为______的       项目（分包号：**）采购活动提供本单位制造的货物，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

（备注：1、供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除（如项目全面面向中小企业，则资格审查不通过）。2、成交供应商为残疾人福利单位的，此声明函将随成交结果同时公告，接受社会监督）

供应商全称（加盖CA电子公章）：

日  期：

十一、联合体协议（参考格式）

（联合体中各供应商全称）在此达成以下协议：

1、我们 （供应商1），（供应商2） ，……自愿组成联合体，参加盐城市政府采购中心组织的采购编号为（编号全称），（项目全称）项目（分包号：**）的政府采购活动，我联合体指定（供应商*）为牵头单位（牵头单位必须为联合体成员）。

2、若我们联合成交，（供应商单位1全称）实施项目中（工作内容）部分工作，并承担相应的责任。（供应商单位2全称）实施项目中（工作内容）部分工作，并承担相应的责任……。（注：联合体中各供应商都应明示所承担的工作和相应的责任）。

3、其中      （小型、微型企业/残疾人福利性单位/监狱企业全称）为    （小型、微型企业/残疾人福利性单位/监狱企业）企业，且我们约定该公司/单位所承担的合同金额将占本项目合同总金额的  %。

备注：本磋商文件中要求加盖CA电子公章的地方，仅需加盖牵头单位的CA电子公章。

联合体中各供应商全称（公章）：

日期：

十二、分项报价表（服务类）

投标人全称：              （加盖公章）

| 序号 | 项目名称 | 项目内容 | 单位 | 数量 | 全费用综合单价（元/km） | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 盐城经济技术开发区城市生命线安全工程城市道路塌陷空洞检测服务（二次） | 详见项目需求 | km | 83.846 |  |  |
| 合计：大写 小写 |  |  |  |  |  |  |

法定代表人或授权代表签字：

年   月    日

十三、技术要求响应及偏离表

| 序号 | 磋商文件要求 | 响应情况 | 超出、符合或偏离 | 证明 材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | …… |  |  |  |

注： 行数不够，可自行添加。

十四、商务要求响应及偏离表

| 序号 | 磋商文件要求 | 响应情况 | 超出、符合或偏离 | 证明 材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | …… |  |  |  |

注： 行数不够，可自行添加。

十五、开标一览表

投标人全称（加盖CA电子签章）：

项目名称：

项目编号：

投标总报价

大写：

小写： （人民币：元）

日期：       年   月   日

十六、技术方案、服务承诺、培训承诺等

- 十七、盐城经济技术开发区政府采购事前信用承诺书

为营造盐城经济技术开发区公开、公平、公正、诚实守信的政府采购交易环境，树立诚信守法的供应商形象，本人代表本单位作出以下承诺：

（一）本单位对所提交的企（事）业单位基本信息、企（事）业负责人、项目负责人、技术负责人、从业资质和资格、业绩、财务状况、信誉等所有资料，均合法、真实、准确、有效，无任何伪造、修改、虚假成份，并对所提供资料的真实性负责；

（二）本单位无涉及政府采购活动的违法、违规不良记录，我公司及相关负责人无因存在重大隐患整改不力、发生有重大社会影响生产安全事故或其他严重违法违规行为而被列入失信联合惩戒的不良记录；

（三）严格依照国家和省、市关于政府采购的法律、法规、规章、规范性文件，参加政府采购投标活动；积极履行社会责任，促进廉政建设；

（四）自我约束、自我管理，守合同、重信用，自觉维护政府采购交易的良好秩序，与参与本次政府采购活动的其他供应商不存在直接控股或管理关系，不参与围标串标、弄虚作假、骗取中标、干扰评标、违约毁约等行为；

（五）自觉接受政府、行业组织、社会公众、新闻舆论的监督；

（六）本单位自愿接受政府采购监督管理机构和有关行政监督部门的依法检查。如发生违法违规或不良失信行为，自愿接受政府采购监督管理机构和有关行政监督部门依法给予的行政处罚（处理），并依法承担相应责任；

（七）本人已认真阅读了上述承诺，并向本单位员工作了宣传教育。

法定代表人（签名）：

单位名称（盖章）：

年   月   日

- 十八、根据招标文件“第五章 评审方法与评审标准”的要求需要提供的材料及供应商认为有必要提供的其他材料

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：

邮编：

联系人：

联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：

邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：

包号：

采购人名称：

磋商文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                 公章：               日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。