采 购 文 件

项目名称：南海未来城景观轴养护服务项目

江苏省盐南高新技术产业开发区规划编研与城建服务中心

江苏仁禾中衡工程咨询房地产估价有限公司

2024年 3 月15日

总 目 录

- 第一章    采购公告…………………………3

- 第二章    投标人须知………………………6

- 第三章    合同条款及格式…………………17

- 第四章    项目需求…………………………55

- 第五章    评标方法与评标标准……………60

- 第六章    投标文件格式……………………66

# 第一章 采购公告

项目概况

根据江苏省盐南高新区财政金融局备案的政府采购计划申请表，江苏仁禾中衡工程咨询房地产估价有限公司受江苏省盐南高新技术产业开发区规划编研与城建服务中心的委托，决定就其所需的南海未来城景观轴养护服务进行公开招标采购，现欢迎符合相关条件的合格供应商投标。投标人应在江苏政府采购网（http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/）、盐城市政府采购网（http://czj.yancheng.gov.cn/col/col2383/index.html）获取招标文件，并于2024年 4月 8 日 9点 00 分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

项目名称：南海未来城景观轴养护服务。

预算金额：438.17445万元/年

最高限价：403.12万元/年

采购需求：南海未来城景观轴养护服务（具体工作内容以采购清单为准）。投标人须保证在中标后在项目地点附近设置办公场所。

项目负责人及技术负责人须常驻项目现场，每日在采购人指定处签到打卡，未经采购人同意擅自离场的，采购人将直接终止合同。

投标单位自行勘察现场，现状移交，要求务必认真、仔细阅读合同条款，谨慎报价，严禁恶意竞争低价中标，一经中标，采购人将严格按照合同条款执行。

质量标准：合格，养护等级I级（一级），养护期1年，苗木成活率100%

合同履行期限：1年。1年期满后，如履约能力强，服务质量优，一年内考核得分平均分85分以上，可以续签，一年一签，最多续签2次。

- 申请人的资格要求：

（一）符合政府采购法第二十二条第一款规定的条件，并提供下列材料：

1、法人或者其他组织的营业执照等证明文件；

2、上一年度的财务报表（成立不满一年不需提供）；

3、依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料；

4、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明；

5、参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

（二）其他资格条件：

1、投标人须是在中华人民共和国境内注册的独立法人。

2、投标人的项目负责人资格类别和等级: 项目负责人必须是投标人本单位正式职工，具有园林绿化中级及以上职称或所学专业为园林绿化类相关专业（园林绿化类是指与园林绿化工程规划、设计、施工及养护管理相关的专业，包括园林（含园林规划设计、园林植物、风景园林、园林绿化等）、园艺、城市规划、景观、植物（含植保、森保等）、风景旅游、环境艺术等专业，所学专业以学历证书为准）大专及以上学历。

项目负责人从本项目投标文件递交截止之日起必须满足下列条件：

项目负责人是非变更后无在建工程，或项目负责人是变更后无在建工程（必须原合同工期已满且变更备案之日已满 6个月），或因非承包方原因致使工程项目停工或因故不能按期开工、且已办理了项目负责人解锁手续，或项目负责人有在建工程，但该在建工程与本次招标的工程属于同一工程项目、同一项目批文、同一施工地点分段发包或分期施工的情况且总的工程规模在项目负责人执业范围之内。【投标人需自行提供承诺，格式自拟】

在建工程：处于中标结果公告（直接发包的项目以网上合同备案或归集为准）到合同约定的工程全部完成且竣工验收合格期间的工程。竣工验收证明是指由建设单位（或监理）组织工程建设各方验收合格，并签署相应的单位工程质量竣工验收记录或者分部工程质量验收记录等验收文件。本项目采购文件约定行政主管部门、招标投标交易机构信息系统中项目负责人信息处于在建锁定状态的也认定为在建工程。

3、未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单。

4、本项目不接受联合体投标。

# 三、获取招标文件

- 公告发布后，凡具备以上主要资格条件及要求，并自愿参加本次投标的投标人，须携带本单位营业执照、介绍信以及授权人身份证原件于2024年3月15日至2024年3月22日（上午8：00-11:30时，下午15:00-17:30时）到江苏仁禾中衡工程咨询房地产估价有限公司【地址：盐城市人民南路国际创投中心南四楼3A06室；联系人：陈女士、金先生，联系电话：0515-68868318、68868311】购买招标文件，售后不退。投标人获取招标文件后方可参加投标。单位介绍信应注明联系人电话、邮箱号，电话号码、邮箱号错误或无法联系的责任由申请人自负。

# 四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

2024年4月8日9点00分（北京时间）

地点：盐城市新龙广场7号楼5楼开标一室。

# 五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

- 六、其他补充事宜

响应文件正本1份，副本4份。

参照执行苏财购[2020]52号文《关于做好政府采购支持企业发展有关事项的通知》，本项目不需要缴纳投标保证金。

七、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名  称：江苏省盐南高新技术产业开发区规划编研与城建服务中心

地    址：盐南高新区新龙广场6#楼

联 系 人：陈主任

联系电话：15251157832

2.采购代理机构信息

名    称：江苏仁禾中衡工程咨询房地产估价有限公司

地　　址：盐城市人民南路国际创投中心南四楼3A06室

联 系 人：陈女士、金先生

联系电话：0515-68868318、68868311

第二章  投标人须知

一、总则

### 1、招标方式

### 1.1 本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。

### 2、合格的投标人

### 2.1满足招标公告中供应商的资格要求的规定。

### 2.2 满足本文件实质性条款的规定。

### 3、适用法律

3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

4、投标费用

4.1 投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，采购人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

5、招标文件的约束力

5.1 投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束，并且视为自招标公告期限届满之日起知道或应当知道自身权益是否受到了损害。

6、招标文件的解释

6.1 本招标文件由采购人负责解释。

### 二、招标文件

#### 7、招标文件构成

7.1 招标文件有以下部分组成：

（1）招标公告

（2）投标人须知

（3）合同条款及格式

（4）项目需求

（5）评标方法与评标标准

（6）投标文件格式

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与采购人联系解决。

7.2 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

8、招标文件的询问

8.1 任何要求对招标文件进行询问的投标人，应在投标截止日期十日前按招标公告中的通讯地址，向采购人提出。

9、招标文件的修改

9.1 在投标截止时间前，采购人可以对招标文件进行修改。

9.2采购人有权依法推迟投标截止日期和开标日期。

9.3招标文件的修改将在盐城市政府采购网公布，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

### 三、投标文件的编制

### 10、投标文件的语言及度量衡单位

### 10.1 投标人提交的投标文件以及投标人与采购人就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

10.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

10.3本次招标投标文件分为分为一号（商务标）、二号（技术标）2个标书。

一号标书为商务标，正本一份，副本四份。

二号标书为服务方案，正本一份，副本四份。

注：服务方案采用无标志方式。暗标编制要求：

不得以任何方式直接或间接泄露投标人身份。

方案封面由采购人统一提供（格式附后），不得有任何添加或修改；方案封面及内容均统一采用A4 白纸、黑色字体。

方案内容、文字均不得出现投标单位名称、相关人员姓名等和其他可识别投标人身份的字符、徽标、人员名称等。

对违反规定要求者一律按无效标处理。

11、投标文件构成

11.1 投标人编写的投标文件应包括资信证明文件、技术参数响应及偏离表、商务条款响应及偏离表、投标函、技术方案、开标一览表等部分；

11.2 投标人应将投标文件按顺序装订成册，并编制投标文件资料目录。

12、证明投标人资格及符合招标文件规定的文件

12.1投标人应按要求提交资格证明文件及符合招标文件规定的文件。

12.2投标人应提交证明其有资格参加投标和中标后有能力独立履行合同的文件。

12.3投标人除必须具有履行合同所需提供的货物以及服务的能力外，还必须具备相应的财务、技术方面的能力。

12.4投标人应提交根据合同要求提供的证明产品质量合格以及符合招标文件规定的证明文件。

12.5证明投标人所提供货物与招标文件的要求相一致的文件可以是手册、图纸、文字资料和数据。

13.1标的物

详见项目需求。

13.2有关费用处理

本项目报价为固定全费用综合单价（即将所有费用均摊销至各综合单价中），报综合单价和总价。投标人应根据本项目的特点和养护工程量，结合市场行情、自身综合实力、管理水平、充分考虑到项目实施期间各类市场风险等各项因素自主确定不低于成本价进行投标报价，招标文件中另有规定的除外。中标单位中标后需向招标代理公司缴纳代理服务费，按国家收费标准（苏招协[2022]002号文、苏建价协（2022）7号文）计费。

13.2.1投标报价是指提供招标项目实施过程中发生的所有费用，其投标报价包含但不限于：为完成本项目养护所发生的所有的机械、人工、材料费用、保险费、运输费、管理费、利润、措施费、规费、税金等以及所有不可预见的全部相关费用（应充分考虑所有风险、责任等）；按采购人要求组织专家进行专业培训（技术、操作、授课、赛事等）和养护成果考评，每月至少一次，每次专家不得少于2人。

13.3其它费用处理

招标文件未列明，而投标人认为必需的费用也需列入报价。

13.4投标货币

投标文件中的货物单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。

13.5报价清单上的价格应按采购文件中要求填报。

14、技术参数响应及偏离表、商务条款响应及偏离表及投标货物说明

14.1 对招标文件中的技术与商务条款要求逐项作出响应或偏离，并说明原因；

14.2投标人认为需要的其他技术文件或说明。

15、投标函和开标一览表

15.1 投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。

15.2 开标一览表中的价格应与投标文件中分项报价表中的价格一致，如不一致，不作为无效投标处理，但评标时按开标一览表中价格为准。

16、投标有效期

16.1 投标有效期为开标之日后六十（60）天。投标有效期比规定短的将被视为非响应性投标而予以拒绝。

16.2 在特殊情况下，采购人于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝采购人的这一要求而放弃投标。同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件。

17、投标文件份数和签署

17.1 投标人应严格按照招标公告和招标文件要求的份数准备投标文件，每份投标文件须清楚地标明“正本”或“副本”字样。一旦正本和副本不符，以正本为准。

17.2 投标文件正本中，招标文件要求必须提供原件的按照要求提供，文字材料需打印或用不褪色墨水书写。投标文件的正本须经法定代表人或授权委托人（被授权人）签署和加盖投标人公章。 本采购文件所表述（指定）的公章是指法定名称章，不包括合同专用章、业务专用章等印章。

17.3 除投标人对错处做必要修改外，投标文件不得行间插字、涂改或增删。如有修改错漏处，必须由投标文件签署人签字或盖章。

四、投标文件的递交

#### 18、投标文件的密封和标记

#### 18.1投标人应将投标文件正本和所有副本密封，不论投标人中标与否，投标文件均不退回。

18.2 密封的投标文件应：

18.2.1 注明投标人名称，如因标注不清而产生的后果由投标人自负。按招标公告中注明的地址送达；

18.2.2  注明投标项目名称。

18.2.3  未按要求密封和加写标记，采购人对误投或过早启封概不负责。对由此造成提前开封的投标文件，采购人将予以拒绝。

19、投标截止日期

19.1 采购人收到投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的截止时间。

19.2 采购人有权通过修改招标文件酌情延长投标截止日期，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

20、迟交的投标文件

20.1 采购人拒绝接收在其规定的投标截止时间后递交的任何投标文件。

21、投标文件的修改和撤回

21.1 投标人在递交投标文件后，可以修改或撤回其投标文件，但这种修改和撤回，必须在规定的投标截止时间前，以书面形式通知采购人，修改或撤回其投标文件。

21.2 投标人的修改或撤回文件应按规定进行编制、密封、标记和发送，并应在封套上加注“修改”或“撤回”字样。上述补充或修改若涉及投标报价，必须注明“最后唯一报价”字样，否则将视为有选择的报价。修改文件必须在投标截止时间前送达采购人。

21.3 在投标截止时间之后，投标人不得对其投标文件作任何修改。

21.4 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

五、开标与评标

22、开标

22.1 采购人将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应委派携带有效证件的代表准时参加，参加开标的代表需签名以证明其出席。

22.2开标仪式由采购人组织，采购代理工作人员、投标人代表等参加。

22.3 按照规定同意撤回的投标将不予开封。

22.4 开标时请投标人代表查验投标文件密封情况，确认无误后，采购人当众拆封宣读每份投标文件中“开标一览表”的内容，未列入开标一览表的内容一律不在开标时宣读。开标时未宣读的投标报价信息，不得在评标时采用。

22.5 采购人将指定专人负责开标记录并存档备查，各投标人需仔细核对开标记录相关内容并签字确认。

22.6 投标人在报价时不允许采用选择性报价，否则将被视为无效投标。

23、资格审查

23.1依据法律法规和招标文件的约定，开标结束后，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查的结论，采购人以书面形式向评委会进行反馈。未通过资格审查的投标人，由采购人告知未通过资格审查的原因。

采购人在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）对投标人是否被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单情况进行查询。以确定投标人是否具备投标资格。查询结果将以网页打印的形式留存并归档。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

合格投标人不足3家的，不得评标。

24、评标委员会

24.1 资格审查通过后，采购人将组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。

24.2 评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

24.3评委会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标候选人。

25、评标过程的保密与公正

25.1公开开标后，直至签订合同之日止，凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

25.2在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

25.3在评标期间，采购人将设专门人员与投标人联系。

25.4 采购人和评标委员会不向落标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

25.5 采用综合评分法的项目，未中标的投标人如需了解自己的评审得分及排序情况，可向采购人提出申请。

26、投标的澄清

26.1评标期间，为有助于对投标文件的审查、评价和比较，评委会有权以书面形式要求投标人对其投标文件进行澄清，但并非对每个投标人都作澄清要求。

26.2接到评委会澄清要求的投标人应派人按评委会通知的时间和地点做出书面澄清，书面澄清的内容须由投标人法人或授权代表签署，并作为投标文件的补充部分，但投标的价格和实质性的内容不得做任何更改。

26.3 接到评委会澄清要求的投标人如未按规定做出澄清，其风险由投标人自行承担。

27、对投标文件的评审

27.1符合性检查：依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

27.2在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和见证方的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。是否属于重大偏离由评委会按照少数服从多数的原则作出结论。认定评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

27.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将按无效投标处理，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

27.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

27.5评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

27.6评委会将允许修正投标文件中不构成重大偏离的、微小的、非正规的、不一致的或不规则的地方，但这些修改不能影响任何投标人相应的名次排列。

27.7采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个参加评标的投标人，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，采购人应当根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品，并在招标文件中载明。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。(87号令第31条)

28、无效投标条款和废标条款

28.1无效投标条款

28.1.1未按照招标文件规定要求密封、签署、盖章的；

28.1.2投标人在报价时采用选择性报价；

28.1.3投标人不具备招标文件中规定资格要求的；

28.1.4投标人的报价超过了采购预算或最高限价的；

28.1.5未通过符合性检查的；

28.1.6不符合招标文件中规定的其他实质性要求和条件的；

28.1.7投标人串通投标；

28.1.8  投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

28.1.9 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

28.1.10其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。

28.2废标条款：

28.2.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；28.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的；

28.2.3因重大变故，采购任务取消的；

28.2.4评标委员会认定招标文件存在歧义、 重大缺陷导致评审工作无法进行。

28.3 投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理：

28.3.1如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按财政部第八十七号令第四十三条的规定执行。

六、定标

29、确定中标单位

29.1评委会根据本招标文件规定评标方法与评标标准向采购人推荐出中标候选人。

29.2 采购人应根据评委会推荐的中标候选人确定中标供应商。

29.3采购人将在“盐城市政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。

29.4若有充分证据证明，中标供应商出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：

29.4.1提供虚假材料谋取中标的；

29.4.2向采购人行贿或者提供其他不正当利益的；

29.4.3恶意竞争，投标总报价明显低于其自身合理成本且又无法提供证明的；

29.4.4属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的；

29.4.5与采购人或者其他供应商恶意串通的；

29.4.6采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

29.4.7不符合法律、法规的规定的。

29.5. 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：

29.5.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制。

29.5.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜。

29.5.3 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。

29.5.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。

29.5.5不同投标人的投标文件相互混装。

30、质疑处理

30.1参加投标供应商认为招标文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

30.1.1对可以质疑的招标文件提出质疑的，为收到招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日；

30.1.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

30.1.3对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日。

30.2质疑必须按《政府采购法》、《政府采购法实施条例》及《江苏省政府采购供应商监督管理暂行办法》的相关规定提交，未按上述要求提交的质疑函（含传真、电子邮件等）采购人有权不予受理。

30.3未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑不予受理。

30.4质疑函应当包括下列内容：

30.4.1质疑投标人的名称、地址、邮编、联系人、联系电话；

30.4.2具体的质疑事项及明确的请求；

30.4.3认为自己合法权益受到损害或可能受到损害的相关证据材料；

30.4.4提起质疑的日期；

30.4.5质疑函应当署名：质疑人为自然人的，应当由本人签字并附有效身份证

明；质疑人为法人或其他组织的，应当由法定代表人签字并加盖单位公章。（质疑人为联合体的，则联合体各方法定代表人均须签字并加盖单位公章），未按要求签字和盖章的为无效质疑，采购人将不予受理。)质疑人委托代理质疑的，应当向采购人提交授权委托书，并载明委托代理的具体权限和事项。

30.5采购人收到质疑函后，将对质疑的形式和内容进行审查，如质疑函内容、格式不符合规定，采购人将告知质疑人进行补正。

30.6质疑人应当在法定质疑期限内进行补正并重新提交质疑函，拒不补正或者在法定期限内未重新提交质疑函的，为无效质疑，采购人将不予受理。

30.7对于内容、格式符合规定的质疑函，采购人应当在收到投标供应商的书面质疑后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商，但答复的内容不得涉及商业秘密。

30.8投标人提出书面质疑必须有理、有据，不得恶意质疑或提交虚假质疑。否则，一经查实，采购人有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该投标人进行相应的行政处罚，并扣减其诚信记录分。

31、中标通知书

31.l 中标结果确定后，采购人将向中标供应商发出中标通知书。

31.2中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标供应商均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标供应商放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

七、合同签订相关事项

32. 签订合同

32.l中标供应商应按中标通知书规定的时间、地点,按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同，且不得迟于中标通知书发出之日起十五日内，由此给采购人造成损失的，中标供应商还应承担赔偿责任。

32.2 招标文件、中标供应商的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

32.3 签订合同后，中标供应商不得将货物及其他相关服务进行转包。未经采购人同意，中标供应商也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同，中标供应商的履约保证金将不予退还。转包或分包造成采购人损失的，中标供应商应承担相应赔偿责任。

32.4中标或者成交后无正当理由拒不与采购人签订政府采购合同的，将被列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动。

33、货物和服务的追加、减少和添购。

33.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物和服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。

33.2采购结束后，采购人若由于各种客观原因，必须对采购项目所牵涉的货物和服务进行适当的减少时，在双方协商一致的前提下，可以按照招标采购时的价格水平做相应的调减，并据此签订补充合同。

34、履约保证金

本项目在签订合同前，须向采购人交纳履约保证金（中标金额的10%），（缴纳方式：银行转账、电汇、网汇、银行保函等）,于合同履行后无息退还。注：如续签合同银行转账、电汇、网汇缴纳方式可顺延，银行保函缴纳方式如续签合同须重新提供最新保函，履约保证金用以约束中标人在合同履行中的行为，弥补合同执行中由于自身行为可能给采购人带来的各种损失。在签订合同时，须向采购人交纳履约保证金。

注：履约保证金鼓励采购人对AA评级及以上政府采购投标人（需提供信用管理部门备案的第三方信用报告），免收履约保证金或降低履约保证金缴纳比例（本项目的中标金额的5%）。

35、政府采购履约资金扶持政策

根据国家扶持中小企业的有关政策，在我中心组织的采购项目中标的注册地在盐城的中小企业，在履约过程中如遇到资金困难，凭中标通知书可在与盐城市财政局签署了《盐城市政府采购供应商融资业务合作协议》的金融机构办理授信申请。相关事宜可向采购人咨询，联系电话：0515-86663502。

# 合同条款及格式

南海未来城景观轴养护服务项目

合

同

书

发包人： 江苏省盐南高新技术产业开发区规划编研与城建服务中心

承包人：

年  月  日

项目名称：南海未来城景观轴养护服务

甲方：（买方）江苏省盐南高新技术产业开发区规划编研与城建服务中心

乙方：（卖方）

为了切实加强盐南高新区绿化养护管理工作,进一步提高绿化养护管理质量, 依据《中华人民共和国民法典》及相关法律、法规、政策的规定，甲乙双方遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，根据“南海未来城景观轴养护服务项目”（以下简称本项目）公开招标的结果，就本项目订立本合同，投标单位务必认真、仔细阅读以下合同条款，谨慎报价，严禁恶意竞争低价中标，一经中标，甲方将严格按照合同条款执行：

一、绿化管护范围

（一）项目名称：南海未来城景观轴养护服务

（二）质量标准：合格，养护等级I级（一级），养护期1年，苗木成活率100%

（三）苗木品种、规格，数量：见招标文件，以现场勘察为准。

二、养护工作内容及标准

（一）养护管理

1、树木年保存率

管养绿地内所有的树木、地被、草坪、花卉、色块和水生植物等生长茂盛，树冠完整，树形整齐美观。无倾斜、倒伏，无枯枝、死树，合同期内做到管护范围内现有绿化保存率100%（以接受绿地当月的养护台账为准）。此项由乙方自行勘查现场进行风险评估，在养护费中充分考虑，此项结算时不再增加费用。

合同期间，由于乙方养护不当、管护不力造成苗木、模纹、地被等死亡、缺失的，应当在发生之日起 15天内清除、更换或补植，补植应按现状品种规格补齐，并保证整体景观效果协调，费用自理。如未及时补植，按同样品种、同等规格苗木市场价的两倍，经甲方确认后在当月养护费中直接扣除。如下月仍未补植到位，继续按原苗木市场价的两倍扣除，以此类推，累计叠加。非种植季节无法补植的，需经甲方同意后，按补植计划在规定期限内完成。

- 园林建筑和设施维护

合同期间，所有园林设施（具体内容详见清单）、景观小品、建筑物须保持正常运转。工作内容为：日常保洁、巡视、专项巡查、维护维修等工作，园林建筑和设施维修项目的零星、小件修复，均由养护公司承担维修。（小型维修解释权归甲方所有，乙方不得有任何异议），以上工作内容中园林建筑和设施维护项目的零星、小件修复均包含在内（如面层处重新修补、屋面检修及维护、配套管道检修、水电配套设施维护、栏杆维修、油漆（涂料）面层维护、盖板维护、路牙石修复、木构件表面出新、门窗小修、地面铺装修复、宣传牌标识牌维护及画面更换、石材破损更换、垃圾桶和花箱维护等零星、小件维修项目）。此项由乙方自行勘查现场进行风险评估，在投标报价时予以考虑，此项结算时不再增加费用。

如未按照甲方要求及时修复，视保障需要可采取替代作业措施，替代作业措施的费用按市场价的两倍，经甲方确认后在养护费中直接扣除。

非乙方合同履约不到位造成的，如：由于使用年限、设计缺陷、材质老化、自然退化等客观原因造成的，可向甲方申请列入大修范围。

3、绿地中数据的统计、台帐资料的建立健全、重大活动、专题活动、节假日（春节、五一、中秋、国庆、元旦）、营造节日氛围等各类保障。

乙方在接受绿地后建立健全台帐资料，包括病虫害防治、黑麦草播种、修剪、涂白、施肥、数字化城管案例处置、园林设施运行与维护、应急抢险、安全生产、环境卫生管理等。

绿地中各类数据的统计，按甲方要求提供数据、清单等资料。乙方必须确保完成甲方下达的活动保障任务和其它应急突击任务，如义务植树、创建迎查等各类重大活动、专题活动保障、节假日的（春节、五一、国庆、元旦等）保障和营造节日氛围等（营造节日氛围包括：灯笼、横幅、宣传牌的制作及布置安装，乙方须无条件服从甲方的布置要求，活动布置方案经报甲方确认，同意后方可实施。该项所发生的费用由乙方自行勘查现场进行费用评估，在投标报价时予以考虑，此费用后期不作额外签证）。甲方发现乙方存在不能按时完成任务的可能，可指令乙方临时增加一定数量的人员和设备到场，确保任务的完成。

违反上述规定，数据统计、台账资料缺项的，缺一项每次可扣除养护费2000元，限期整改，整改不到位的，下次考核中继续扣款，直至整改合格；绿地和行政审批看户不到位的，可扣除养护费用5000元/次；造成重大经济，可扣除养护费用10000元/次，并且产生的损失由乙方自行承担并恢复到不低于原标准。未经甲方允许私自办理移交手续的，每发现一次可扣除养护费用10000元；节日氛围营造任务未满足甲方要求的，可扣除养护费5000元/次；因人员、设备不足，导致保障任务和其它应急突击任务不能完成的，可扣除养护费5000元/次；拒不接受任务的，可扣除养护费10000元/次；并视保障需要可采取替代作业措施，替代作业措施的费用按市场价的两倍，经甲方确认后在养护费中直接扣除；对由于上述原因被市级领导及各类创建、综合整治等专项考核中存在问题被通报扣分的，或被新闻媒体曝光，或造成不良社会影响的，可扣除养护费10000元/次。并且每发现一处上述情况，同时按照《盐南高新区绿化日常养护检查工作百分考核标准》扣除相应养护考核分。被省级及以上领导或部门点名批评的，甲方视情节轻重，有权解除合同，该标段的养护重新招标，在确定新一轮养护单位前，仍由原养护单位养护。

4、抗台防汛等灾害天气应急工作

建立应急抢险组织网络，制订各类突发事件应急预案，有应急队伍、应急物资、机械、车辆到位，随时做好应急准备工作。台风、暴雨等特殊天气，项目负责人、应急抢险队伍、机械、车辆按甲方要求在指定的集合点待命，巡查值班。发生交通事故、110联动报警、台风、暴雪、暴雨和其他一切不可抗拒因素引起的树木倾倒、伤人、伤物、碰线等应急险情的，半小时内到达现场并处置，及时向有关部门汇报处理情况。因风雨造成树木倾斜倒伏须按甲方要求扶正、压实，做好支撑；雨后立即对雨水冲刷和积水地块进行场地平整和整理；出现重大情况时，乙方突击人员必须服从甲方的统一安排，不得以任何理由拒绝。

违反本条规定之一的，按照《盐南高新区绿化日常养护检查工作百分考核标准》扣除相应养护考核分。未能在规定期限内完成抢险任务的，视保障需要可采取替代作业措施，替代作业措施的费用按市场价的两倍，经甲方确认后在养护费中直接扣除。

5、园林绿化行政审批配合及恢复工作

配合管理单位做好占用绿地行政审批苗木统计、丈量等现场勘察工作，按审批内容完成绿化移植及办理场地交接。对未经行政审批占绿、侵绿的行为，应第一时间发现并阻止，同时8个小时内报现场监管单位和执法单位；对经行政审批占用的绿地，应进行跟踪管理，督促施工单位做好围挡，文明施工，发现超期、超范围占用的情况，必须立即电话报告给现场监管单位和执法单位，同时予以阻止。管养绿地内的行政审批移植、栽植及恢复，由乙方按甲方要求实施，不得以任何理由和借口拒绝，苗木的价格按清单中标价，没有中标价的按市场价，清单中苗木移植和栽植数量为暂定量，最终按实结算，工作量全部完成后在规定时间内上报竣工资料、申请验收，合同期满，经审计确认后一次性结清。

违反本条规定之一的，按照《盐南高新区绿化日常养护检查工作百分考核标准》扣除相应养护考核分。并视保障需要可采取替代作业措施，替代作业措施的费用按市场价的两倍，经甲方确认后在养护费中直接扣除。

6、养护项目移交

（1）在建工程移交

在建工程养护期满，办理工程移交手续时，须满足合同约定的质量要求，自检合格后凭《园林绿化工程移交初步验收情况反馈表》方可办理养护管理移交手续。在建工程养护期满质量不符合合同要求的，死亡苗木、不成形苗木由在建工程施工方负责清除，在建工程在移交前6个月内，不得新栽苗木。在建单位移交时需：移交报告、招标清单、竣工图纸、测绘报告、竣工验收证明等材料。移交工作由采购人组织，养护单位不得私自对接办理移交手续，违反本规定，采购人可直接解除合同。

违反本条规定之一的，按照《盐南高新区绿化日常养护检查工作百分考核标准》扣除相应养护考核分。并视保障需要可采取替代作业措施，替代作业措施的费用按市场价的两倍，经甲方确认后在养护费中直接扣除。

（2）解除合同的养护项目移交

管养绿地在绿化养护过程中，因乙方违背合同约定需解除合同的，乙方必须在规定时间内组织撤场，办理各项移交手续。

拒不撤场或不办理移交手续的，从当月起，甲方有权停止拨付养护费并扣除履约保证金，可进行强行移交，由此引起的一切损失均由乙方承担。

（3）养护工程移交

乙方必须保证养护移交时养护质量达到合同、《盐南高新区绿化日常养护检查工作百分考核标准》的要求，办理移交手续时，同时须提供：完整的养护台账资料；移交时发现养护质量不合格的，养护单位必须整改至合格，或按合同规定扣除相应的整改费用。

（二）人员要求

1、主要人员

1.1项目负责人：

姓名          ；职称          ；身份证号          ；联系方式          。

1.2技术负责人：

姓名          ；职称          ；身份证号          ；联系方式          。

注：项目负责人及技术负责人须常驻项目现场，未经采购人同意擅自离场的，采购人将直接终止合同。

未经采购人许可，不得擅自更换项目负责人及技术负责人，如须更换，必须得到采购人的书面许可。

2、乙方应严格按照本项目养护范围内道路和绿地日常巡查管护人员，本项目固定养护工按不少于40人配置，部分主要区域人员配置详见报价清单，项目经理、技术负责人和养护工参与日常考勤，建立实名制工资发放制度，乙方须对所有人员进行考勤打卡管理并记入养护工作台账，进行养护等相关工作包含但不限于巡查、除草、治虫、行政看护等日常工作，其他指令工作另行安排人员，承包人每少配1人，将处以每人每天200元的处罚，所有巡查人员由乙方自行安排统一服装，样式满足甲方要求。

2、管理要求

- (1) 项目负责人常驻工地从事养护工作。

- （2）养护作业人员，在重点时段、重大活动（各类创建、迎查活动，重大节日等），甲方可要求乙方增加作业人员，满足活动保障需求，不满足人员要求的，可按300元/人·天扣款。

（3）因故请假的，须及时提交申请并征得现场管理单位同意。

（4）所有养护作业人员需统一着装、统一标识，涉及服装、标识、车辆所需费用由乙方自理。

(三) 设备管理

（1）乙方应在项目进场前，将投标时的绿化车辆和养护机械工具，送至甲方指定位置，供甲方核查，且投标时的车辆不得变更，如不能够提供投标时承诺用于该项目的车辆和机具，甲方有权解除合同，且履约保证金不予退还。

（2）防台防汛、高温抗旱、防寒防冻等应急期间，乙方应按甲方统一要求，对指定车辆、机械设备集中管理。气象灾害预警级别达到黄色(含)以上时，必须到位并随时运用。

（3）洒水车、卡车等机动车辆设备应根据甲方要求统一标识。其中，洒水车需按规定配置移动定位装备，并将行车轨迹发送至考勤系统内打卡，接受现场管理单位的随机考核。标识制作及洒水车移动定位设备由乙方自理。其它投入设备接受甲方定期或不定期检查。

绿化车辆和养护机械工具不得无故变更，如确因报废、受损等其他原因需要变更的，乙方应书面提出变更申请，经甲方同意后调整到位。变更设备相关技术参数和性能状况不得低于原投标设备性能，且变更车辆和机具须为乙方自有。

（四）日常养护工作内容

甲方根据相关标准对乙方绿化养护工作进行日常考核和月度考核，考核工作按附件1《盐南高新区绿化日常养护检查工作百分考核标准》进行打分。乙方务必认真、仔细阅读，谨慎报价，一经中标，甲方在养护考核中将严格按照评分标准进行扣分。

三、乙方绿化养护安全责任

1、绿化养护人员由乙方自行雇佣、管理、签订劳动合同；乙方管护人员必须统一工作制服，高空作业人员及具有危险性作业人员或专业技术人员不能超过法定年龄，须持有相关从业资格证书者方可上岗，应有安全生产措施，文明施工、安全施工；乙方管护人员在工作中如发生安全责任事故，甲方不承担任何责任，一切安全责任和费用由乙方自行承担，与甲方无关。

2、采取必要措施，保证相关工作人员生命与公共财产安全，为该养护项目购买雇主责任险、意外伤害险。

3、养护工作中或因养护瑕疵，导致他人财产、人身损失的，由乙方负责处理并承担全部责任。

四、绿化养护和园林服务管理合同履行期限

本项目合同服务期限：    年   月   日      年   月   日。甲方有权根据情况变化和要求及乙方养护情况变更合同条款，甲方不承担违约责任。

合同履行期限：1年。1年期满后，如履约能力强，服务质量优，一年内考核得分平均分85分以上，可以续签，一年一签，最多续签2次。

甲方因不可抗力不能履行合同的，在不违反法律法规的前提下，及时通知对方，本合同自行解除，甲方不承担违约责任。

五、绿化养护和园林服务管理费用

本项目费用（包含并不限于完成招标范围内全部项目所需的主材费、辅助材料费、运输费、采保费、上下力资费、赶工费、垃圾清运费、人工费、机械费、材料费、管理费、利润、规费、税金以及为完成养护工作而必须的措施费、临时辅助设施费、养护方案编写及市场变化和政策性文件调整而引起的风险因素,养护地块接电、接水、各工程交叉进行引起的费用，地方矛盾引起的一切不利于养护的因素，包括清除现场已有蔬菜和农作物而引起的矛盾协调费、园林服务管理费等，包含安全文明施工基本费1.0%，扬尘污染防治增加费0.21%，环境保护税0.1%，税金9%）。

合同价款：每年            元（¥：      ），具体按乙方实际养护期限和考核结果结算。

六、考核办法及费用结算方式

（一）考核办法

考核办法详见附件2《盐南高新区园林绿化养护考核管理办法》，乙方务必认真、仔细阅读，慎重考虑，一经中标，甲方将严格按照考核办法进行考核。

（二）结算方式

1.本项目养护结算方式：合同签订后中标人可向甲方申请合同金额30%的预付款，当月养护费经建设单位考核计算确认后，每季度支付考核费用70%，1年养护期满后，凭政府审计结清余款（无息）。

支付以月度综合得分成绩为依据，月度综合得分=月度考核评分×60%+日常考核评分×40%。月度考核、日常考核得分数按《盐南高新区绿化日常养护检查工作百分考核标准》。

注：承包人每月考核得分90分及以上不扣款，低于90分，按得分作为月养护费的打折系数。

每月考核结果进行统计，养护单位养护考核得分有以下情形之一：当月在60分以下、连续三个月在80分以下、连续三个月在全区绿化养护项目中考核评分最低、养护任务经通知后拒不落实或整改的累计2次以上、因养护不善致使工程质量不合格的或苗木大面积死亡的，盐南高新区规划编研与城建服务中心有权解除养护合同。

合同期满前3个月暂停支付养护费，待与下一轮养护中标单位移交手续办妥后一次性结算拨付。绿地存在问题的需在规定时间内按要求整改到位后交付接管单位，逾期整改不到位由接管单位进行整改，所需费用经审计单位确认后由原养护单位承担，从养护费中扣除，费用不够的从履约保证金中扣除。

未经事宜参照江苏省盐南高新区规建服务中心等管理相关规定。

（三）关于变更估价的约定

1.在合同履行过程中，实际工程量与招标文件中提供的工程量存在偏差，且该偏差对工程量清单项目的综合单价产生影响的，则按以下原则确定：

2.工程量偏差超出清单工程量正负15%的，按标底*（1-下浮率）测算是否存在不平衡报价行为，如存在不平衡报价的行为的结算按盐南高新区不平衡报价处理方案结算。

3.（1）在招标清单±15%以内的清单工程量，结算单价按中标单价执行。对超过±15%以外的清单工程量，根据我区相关会办制度研究同意后，最终以签证形式予以确认。其结算综合单价按下面情况确定：

4.无论因非承包人原因引起的工程变更、招标清单工程量计算有误、或承包人对设计图纸设计错误或设计不合理提出合理建议并经发包人确认的，还是承包人原因引起的工程变更，当中标单价不存在不平衡报价时（不平衡分析办法参照《江苏省盐南高新区政府投资建设工程结算审计、询价定价等若干问题处理方法（试行）》执行（盐南高新办｛2022｝）8号文件，下同），增加/减少超过15%工程量按原中标单价执行；当中标单价存在不平衡报价时，按以下结算办法执行：

a.招标清单内工程量增加超过15%时。结算价=招标量×1.15×中标单价+（实际量-招标量×1.15）×标底×（1-下浮率）。

b.招标清单内工程量减少超过15%时。结算价=招标量×0.85×中标单价-（招标量×0.85-实际量）×标底×（1-下浮率）。

备注：为有效控制不平衡报价，规范招投标行为，不平衡报价可调增、调减甚至倒扣，但原则上不平衡分析总体不核增。投标人在投标报价时充分考虑以上因素。

（2）由于分部分项工程量清单漏项、招标清单工程量计算有误、工程变更造成施工方案变更等原因引起措施项目发生变化时，措施项目费的调整约定：

A.现场安全文明施工措施费按行业主管部门核定的费率进行调整，当一个合同项目由多个单位工程组成，经考评的措施费核定单仅显示主要单位工程考评费率时，其它单位工程基本投入费率全额计取，标化增加费率按项目所达标化标准进行计取，基本综合评价费率按比例计算。未提供现场安全文明施工措施费核定单的，则按相关文件规定执行。（备注：绿化专业工程,除建设工程合同或招标文件明确约定全费用单价包含或考虑现场安全文明施工措施费用外，结算时不扣除现场安全文明施工措施费。招标时约定报价中包括现场安全文明施工措施费的，结算时须提供考评手续；未提供的，结算时须按照《费用定额》标准倒扣基本费。由于非承包人原因，导致承包人无法办理现场安全文明措施费核定时，由发包人出具无法办理现场安全文明措施费核定的书面情况说明，并确认承包人在施工期间未发生任何安全事故且安全文明施工措施足额投入后，审计部门按现场安全文明措施费基本费率的60%结算(投入费率)。）

B.其余措施项目费用参照“苏建价〔2014〕448号”文件精神结算。

因发包人原因设计变更造成的施工方案变更，引起措施项目发生变化时，按原招标措施费清单单价调整原设计方案与新设计方案措施费差值，如工程量偏差超过±15%，另按相关约定执行。如原招标单价措施费清单缺项的，按原设计方案和相应计价定额计算缺项清单的措施费用与新设计方案措施费的差值再按中标下浮率下浮。新设计方案组价涉及到的人工、材料和机械等均按基准单价（为合同工程基准期价格，基准期为投标截止日前28天，下同）执行。

因承包人自身原因造成的施工方案变更（该方案须经采购人、监理单位确认同意），引起措施项目发生变化时，按上述发包人原因变更的方法调整原设计方案与新设计方案措施费差值，且不核增。

（3）人工工资单价、材料价格及税金均不调整。

2.发包人要求承包人自行对工程施工现场和周围环境进行踏勘，以充分了解工地位置、情况、道路、储存空间、装卸限制以及任何其他足以影响承包价的情况，任何因忽视或误解工地情况而导致的索赔或工期延长申请将不被批准。

3.本工程承包人须负责施工现场垃圾清运，承包人自身造成道路、桥梁、路牙、交通设施、市政绿化等损坏的，均由承包人负责及时修复至原状，上述费用承包人已在投标报价中充分考虑。

4.关于安全管理、配备、做法、处罚条款、文明施工、方案、相关费用、备案、围墙（档）施工、安全帽、措施等的要求（相关费用在投标报价综合考虑，发包人不再增加任何费用）：

(1)承包人提供给建设单位足够数量的红色安全帽，每顶安全帽按发包人要求印制专用logo，费用承包人已在工程投标报价中考虑。

(2)施工前，承包单位自行到建设、城管、绿化等主管部门办理各类手续、缴纳押金和办理备案，费用等已含在工程投标报价内。

(3)承包人已自行勘察现场，本工程施工过程中遇到的一切施工矛盾、地方矛盾及由此发生的费用与采购人无涉，均由承包人自行负责，并已在投标报价中考虑。

(4)本关于有关施工相应的费用计取要求：本工程各种方案评审费用、各种验收费用、产品考察费用、资料入档费用按相关规定确认承担方。

5.本工程施工将对现有道路交通造成一定影响，承包人需在项目实施前自行将施工方案、交通分流方案及临时设施搭设方案等报相关部门审批，审批通过后方可施工，涉及到的一切费用(含交通保证金、交通疏导牌、道路桥梁限宽限高限载及其加固等费用)及相关手续办理均由承包人负责，费用承包人已在投标报价中充分考虑。

6.实际施工与设计图纸不一致且无签证或设计变更时，增加部分原则上不予结算。承包人能够证明发包人同意其施工，但未能提供签证文件证明工程量发生的，可以按照承发包双方提供的其他证据确认实际发生的工程量结算。减少部分在发包人书面确认满足使用功能的前提下按实调减。

7.对建设工程合同外发生的经发包人确认的大型机械进退场费，由发包人出具书面情况说明或签证后，根据签证按市场价结算。

8.由于建设单位原因造成现场无法施工或工程量减少，且施工单位此部分材料、设备已购买并运至施工现场，在结算申报时需提供建设单位出具的移交单及明细、移交原因情况说明，但移交和实施的总数量不得超过招标工程量，结算价在扣除原清单综合单价后，按移交数量的市场价与投标价的低值×税金后进行计算，其它费用不计。

9.如不存在因位置、施工难度等情况，单位工程出现清单特征相同中标单价不相同。当实际工程量超过清单总量±15%时，±15%以内的工程量按比例分摊，执行投标单价；±15%以外的工程量，根据实际情况重新组价下浮，有不平衡报价情况的按不平衡报价处理办法处理。

10.承包人在施工现场不得就近取土，如发生，发包人有权要求承包人立即用耕植土回填到位，并处所挖土方的1倍投标价格（且不低于市场价）罚款，如果未及时回填到位或回填土质不是耕植土的，按（回填所需耕植土费用+机械挖土费用+5km内运输费用+回填费用）×2倍投标价格（且不低于市场价）处罚，从工程款中扣除。

11.苗木规格达不到招标要求时，除建设工程合同明确约定苗木规格不得负公差外，苗木规格须符合江苏省工程建设标准《园林绿化工程施工及验收规范》(DGJ32-TJ201-2016)。

当第一指标未达标且在规范允许偏差外，其它指标均达标且长势良好，由建设单位出具书面情况说明，同意结算后，按第一指标实际规格与招标要求规格的截面积比例乘以投标价，与实际规格市场价相比取低值后再乘以0.7计算。

当第一指标达标，其他指标未达标但长势良好，由建设单位出具书面情况说明，同意结算后，按苗木价的5%扣除。

12.承包人应在发包人确认的完工日之日起3个月内（绿化工程请在经历冬夏两季后报一审，养护期满并移交后报复审）编制并向发包人报送工程结算。如施工单位未能按时报审，结算审核延期责任由施工单位自行承担。承包人对报审资料的真实性、完整性负责，具备审计条件后，由区审计部门安排造价咨询单位进行审核或市审计局实施政府审计。

13.本工程提交审计时，承包人应在发包人约定的时间内完成资料整理，并积极配合，要求资料齐全、计算准确，不得高估冒算，要求与审计价差距不得超出5%。

(1)若承包人的结算报审价与最终审定价≤5%，审计费由发包人承担。

(2)若承包人的结算报审价与最终审定价＞5%，本工程结算审计费用由承包人承担。由区级审计部门实施的项目，一审审计费收取标准按（核增额+核减额）×6%计取；二审审计费收取标准按（核增额+核减额）×15%计取，一审和二审最低收费标准均为2000元。当一审核减率未超过5%，一审和二审总核减率超过5%时，由二审单位补扣一审审计费，同时扣除二审审计费。由市审计局实施政府决算审计的项目，审计费收取标准按区级二审标准执行。以上审计费均在审定价款中予以扣减。

14.未尽事宜按照《江苏省盐南高新区政府投资建设工程结算审计、询价定价等若干问题处理方法（试行）》执行（盐南高新办｛2022｝）8号文件。

（三）履约保证金

履约保证金为中标金额（合同年报价）的10%。

履约保证金的形式：现金或支票、汇票、银行保函。在签订合同前，乙方应自中标人公告之日起 7 日内将履约保证金足额提交给甲方，否则甲方可以取消其中标资格。乙方不能按要求提交履约担保的，视为放弃中标，给甲方造成的损失的，中标人还须承担相应法律赔偿责任。同时，由于中标人原因，在签订合同后如出现不按合同履行情况，甲方有权将履约保证金予以扣减。

注：履约保证金鼓励采购人对AA评级及以上政府采购投标人（需提供信用管理部门备案的第三方信用报告），免收履约保证金或降低履约保证金缴纳比例（本项目的中标金额的5%）。

合同期满且结清相关费用后，履约保证金一次性无息退还。

七、双方的权利

（一）甲方的权利

1、甲方有权对现场提出要求和建议并监督乙方实施。

2、乙方在合同期内须完成甲方的工作要求，绿化养护和园林服务工作要按规定的质量标准完成，若未能完成或完成不到位的，按照《盐南高新区绿化日常养护检查工作百分考核标准》扣除相应养护考核分外，甲方可组织替代作业，替代作业措施的费用按市场价的两倍，经甲方确认后在养护费中直接扣除。

3、负责对乙方合同履约情况进行监督、检查和考核，处理违规、违约行为。

4、甲方有权对乙方不符合资格条件和作业施工要求的进场养护管理人员，责令撤换、添置。

5、甲方有权根据现场特殊情况要求乙方增加车辆、机械设备、人员，所发生的费用乙方自行承担，不服从管理的，甲方有权暂停拨付当月养护费。

6、要求乙方开展各类创建、达标活动和社会评议工作。

7、有权调用乙方人员进行临时性工作安排。

（二）乙方权利

乙方项目负责人认为甲方的指令不合理时，可在收到甲方指令后24小时内向甲方提出修改指令的书面请示并说明理由和依据；乙方项目负责人认为甲方的指令违反安全生产要求的，必须予以拒绝并立即书面说明依据，如因不拒绝而产生的安全事故责任，均由乙方承担。

八、双方义务

（一）甲方义务

1、按合同约定向乙方支付绿化养护费用。

2、甲方负责绿化养护和园林服务管理项目前期、后期及现场监督管理等工作。

3、重要节日、重大活动期间，对乙方的工作进行指导，监督乙方处置突发事件等。

（二）乙方义务

1、乙方必须自行协调处理养护现场可能出现的各种社会矛盾，费用自理。

2、乙方如遇各类创建、政治保障时须保持人手充足，突击人数无条件服从甲方安排。

3、乙方必须服从甲方相关职能部门及现场管理人员的管理、服从甲方临时性工作安排。

4、管养绿地范围内苗木死亡的，乙方必须及时无条件清除并恢复。

5、按甲方通知要求准时参加各类会议、培训、考察活动，接受并完成合同范围内的各项任务，接受甲方以及甲方委托部门和上级单位的检查、考核和监督。

6、根据现场情况和甲方提出的岗位设置进行人员安排。对绿化养护方案编制（包括应急预案）并进行优化，并报送甲方审查、备案。

7、向甲方报送每周书面工作计划和工作汇报，重要节日、重大活动或检查、突发事件、意外事件要随时汇报，并投入足够的人员，实施保障。

8、严格执行甲方制定的绿化养护的有关标准和规定，实施各项绿化养护工作。建立健全各项管理原始台账记录和各项检查记录。

9、合同养护期结束后，乙方应与下一轮养护中标单位办妥移交手续，向甲方交付全套档案资料（含电子文档）。

10、按有关规定，严格执行安全防范措施，并承担由于管理不善造成的游客及资产损失。

11、遇突发事件、重大活动或重大情况，乙方法定代表人及项目负责人必须到场负责（解释权归甲方所有）。

12、乙方必须对养护管理人员进行培训并向甲方报送培训计划。

13、养护地段内窨井、路灯、管线等公共设施或园林小品、绿化管理用房及其内部设施发生破损或缺失，必须在第一时间发现并采取有效安全防范措施，同时协调各相关部门进行处理并及时报告甲方，所发生的费用由乙方自行承担。

14、乙方必须对养护地段实行全天候绿化成品保护巡查，对私自占用绿地以及破坏绿化行为要采取相应措施，派人值班、阻止施工，同时在发生后8小时内向甲方书面汇报。

15、乙方服从行业管理，有义务接受安全生产、综合治理等行业性检查。

16、乙方要保证管护范围内现有绿化保存率100%。

17、乙方承担在施工现场发生的对绿地内的苗木、设备、设施的人为损坏及一切安全责任，并负责解决。

18、甲方可能对养护项目工作量或养护内容和范围作部分调整，乙方必须无条件服从安排。

19、接受绿地时现场已有的和养护工作中产生的垃圾由乙方自行清运出养护现场，不得违反相关规定。

20、养护清单中没有的，而实际为完成养护工作必须实施的抽水、便道、模板、支撑、围护等各种措施（含用水、用电）及施工现场的养护条件（含三通一平，即路通、电通、水通、场地平整）所发生的费用由乙方自行承担。

21、关于绿化施工及养护用水：①绿化用水的水质必须符合绿化用水的相关规范规定的技标要求；②绿化用水由乙方自行解决，不得使用自来水。

22、管护期间，乙方必须服从甲方的管理，对突击性任务必须无条件服从，并负责实施到位。

23、在管护期间，乙方若因施工对相关绿化、公园广场及附属物造成损坏的，必须按产权单位的要求无偿修复到位，并对损坏的一切后果承担责任。

24、项目一切保险和第三方责任险采取强制投保的方式，乙方必须自行委托保险公司，且一切责任自负，与甲方无关。

25、乙方应主动与涉及单位做好相互施工配合工作，保证项目按期保质完成，若出现相互协调不力、影响施工、相互推诿，可扣除养护费2000元/次。

26、乙方在中标后须根据项目现场情况，派专人负责项目所有相关资料的填写、审签、完善等工作，服从甲方检查的需要，相关费用在投标报价时考虑。乙方未按照甲方要求及时完成的，可扣除养护费2000元/次。

27、质量保证及售后服务

响应时间：每天24小时，立即响应。标段养护负责人保持24小时通信畅通。

到达现场时间：乙方在接到养护任务后要在半小时内到达现场。

28、贯彻谁养护谁负责的安全原则，乙方人员在养护期间，造成伤亡、火灾、机械等其它事故，乙方负责事故上报以及一切经济赔偿和善后处理。

29、在新旧养护单位移交到位前，新中标单位无条件根据甲方要求做好病虫害防治等甲方临时交办的突击性养护任务，费用包括在单价内，不再另外结算。

30、养护作业人员应身体健康，掌握作业技能，做好个人防护，严禁酒后作业。

31、做好占道、高空、梯具、机械、高温等作业，以及消防安全，化肥、农药、 汽油存放与使用等方面的安全生产工作。

32、乙方需全面配合甲方在乙方养护管理绿地内组织实施的科研试验、抚育采伐、补植补造、林下更新、调整树种等工作。

33、乙方须按要求报送施肥方案（按路段细化的施肥时间、施肥数量、肥料品种等），须经甲方签字认可后方可实施。

九、合同的解除条件（投标单位务必认真、仔细阅读以下条款，如发现以下问题，甲方有权解除合同）

1、乙方应在项目进场前，将投标时的绿化车辆和养护机械工具，送至甲方指定位置，供甲方核查，且投标时的车辆不得变更，如不能够提供投标时承诺用于该项目的车辆和机具，甲方有权解除合同，且履约保证金不予退还。

2、双方协商一致，可以解除合同，并报政府采购监管部门审查备案。

3、该项目不得转包、分包，一经发现查实，甲方有权解除合同，已完成的养护工作量一概不予结算。

4、有下列情形之一的，双方可以解除合同：

(1)因不可抗力致使合同无法履行；

(2)因一方违约致使合同无法履行。

5、有下列情况之一，甲方有权解除合同，并没收其履约保证金：

(1)有挂靠情形的；

(2)因乙方绿化养护不到位、维修等出现重大质量问题的，群众大量投诉、新闻曝光、上级批评造成社会不良影响等情形的；

(3)乙方出现重大安全事故，不配合积极处理的；

(4)乙方在重要节日、重大活动，拒不完成甲方工作要求、整改要求或执行不力的；

(5)乙方在创建和抢险工作中，不服从指挥，影响大局的；

(6)乙方拖欠或克扣员工工资及五金（养老、医疗、失业、工伤、生育保险），或违规侵害职工利益，造成员工上访或聚众闹事等社会不良影响的。

6、乙方项目负责人常驻工地从事养护工作，合同期间，不得擅自离开，中途如须离开，必须经甲方同意，擅自离开5次以上，甲方有权解除合同。项目负责人须按承诺的绿化养护方案组织各项养护管理工作，解决、协调由乙方负责的各项事宜。未经甲方许可，不得擅自更换项目负责人，如须更换，必须得到甲方的书面许可。

7、乙方中标进场后30天内清除招标范围内现有的蔬菜、农作物和垃圾并承担由此而产生的费用，如未及时清除或清除不符合要求的，甲方有权解除合同。

8、甲方对乙方的养护考核，全年综合考核得分月平均分低于80分的，甲方有权解除合同。

9、关于绿化施工及养护用水：①绿化用水的水质必须符合绿化用水的相关规范规定的技标要求；②绿化用水由乙方自行解决，不得使用自来水。如因擅自偷用自来水而被相关主管部门处罚，情节严重的甲方有权解除合同。

10、参与投标的卡车和洒水车必须服务本项目，中途如需离开，必须经甲方同意，擅自离开，甲方有权解除合同。

11、乙方在合同期内须完成甲方的工作要求，保质保量地完成绿化养护和园林服务工作，如未能在整改通知规定整改期限内通过整改的，甲方可扣除养护费5000元，视情节严重有权解除合同，并没收其履约保证金。

12、养护地段内园林小品、设施设备发生破损或缺失，必须在第一时间发现并采取有效安全防范措施，同时协调各相关部门进行处理并及时报告甲方，所发生的费用由乙方自行承担。造成不良影响，情节严重的，甲方有权解除合同。

13、乙方在绿化养护过程中，如发现乙方补植量达不到原有数量，恶意移植或清除绿地内原有苗木，情节严重的，甲方有权解除合同。

14、乙方禁止私自移栽古树名木，私自移栽或养护不当致使古树名木死亡，甲方有权解除合同。

十、违约责任

（一）乙方不能按合同约定履行自己的各项义务时，应承担相应的违约责任，包括赔偿因违约给甲方造成的经济损失；

（二）因乙方原因中途解除合同的，甲方有权扣除当月绿化养护费和履约保证金，并依法追究乙方的法律责任；

（三）乙方在绿化养护过程中，拒不完成甲方工作要求的，甲方有权视情节轻重，采取替代作业措施，替代作业措施的费用按市场价的两倍，经甲方确认后在养护费中直接扣除；

十一、争议的解决

双方因合同发生争议，签约双方应友好协商解决。协商不成，可以向甲方所在地人民法院起诉。

十二、合同期满或解除后的处理方法

（一）合同期满后，本合同自然终止。

（二）合同养护期满或合同解除时，乙方如不配合新的养护单位进行移交手续，则甲方有权进行强行移交。对移交中的苗木损失、设施设备损失等所有价格按市场价的两倍，经审计确认后在乙方的养护费或履约保证金中直接扣除。

十三、本合同附件：

本合同涉及的管护及考核评分标准、考核办法等按现有制度执行，如合同期内江苏省盐南高新技术产业开发区规划编研与城建服务中心出台新的管护及考核评分标准、管护考核办法等相关制度，则按新的标准执行。

附件1.盐南高新区绿化日常养护标准

附件2.盐南高新区园林绿化养护考核管理办法

附件3.盐南高新区绿化日常养护检查工作百分考核标准

附件4.廉政合同

本合同的附件、招标文件、投标文件，与本合同具有同等法律效力。

十四、合同的生效

本合同在双方签字盖章，乙方向甲方交纳履约保证金即生效。

合同期满后，双方关系自行解除。本合同一式十份，各执伍份。

本合同未尽事宜应按《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》以及其它相关法律、法规之规定解释。

甲方：                                   乙方：

地址：                                   地址：

法定代表人或授权代表：                   法定代表人或授权代表：

联系电话：                               联系电话：

日期：   年  月  日                      日期：   年  月  日

附件1：

盐南高新区绿化日常养护标准

为规范盐南高新区绿化养护，提高绿地管护质量，积极推进精细化管理，根据有关规程和标准制定本标准。

一、园林绿化养护分级管理标准

根据绿地位置、性质以及面积大小，将绿地的养护管理分为三个等级：一级、二级、三级。

二、园林绿化养护内容及标准

（一）卫生保洁

1、绿地整洁无杂物，无断枝、落叶、草屑等垃圾。

2、无鼠洞和蚊蝇滋生地，水面无漂浮、无异味等。

3、绿地无“树挂”等漂浮物。

4、做好保洁工作，垃圾不得裸露堆放；及时清运垃圾杂物，严禁焚烧垃圾和枯枝落叶，园林工具应整齐地摆放在隐蔽处。

（二）清除杂草

1、植物生长季节不间断地进行除草，应除小、除早、除了。

2、除草后及时清运，不得堆积在绿地内。

3、慎重使用化学除草剂。使用时应先试验再应用，化学除草剂应符合国家相关规定。

4、不间断除草时不能伤根及造成根系裸露，宿根花卉萌芽期应特别注意保护新生嫩芽。

5、不间断及时清除草坪杂草，保持草坪纯度，草坪割草前必须人工除草到位才能进行割草。

（三）养护穴、养护沟

1、养护穴、养护沟要求整齐规范，经常松土平整。

2、养护穴要做到穴圆、穴边深、轮廓清晰、穴内土碎无杂物；养护沟要做到沟宽、沟边深、轮廓流畅、沟内土碎无杂物。

3、草坪、地被内胸径30cm以下乔木统一按直径150cm做养护穴，胸径30cm以上乔木统一按直径180cm做养护穴；花灌木做直径100cm的养护穴；球类做与球径一样大的养护穴；绿篱和花卉与草坪分界处做30cm宽的养护沟。

（四）树木扶正

1、做好树木扶正压实工作，确保树木整齐一致。

2、树木扶正支撑要规范统一，及时清理更换破旧支撑。

3、台风、雨雪等恶劣天气要安排人员和车辆巡查，发现倒伏树木及时扶正，确保不影响通行。

（五）树木萌蘖枝清除

1、树木生长期要进行剥芽、去蘖、疏枝等工作。

2、及时修剪根部及主杆萌蘖枝，不得长于20cm。

（六）死树、杂树、危树清理

1、及时清理杂树、危树和死树，危树和死树清理后按管理单位要求栽植到位，确保成活率。

2、及时清理清运死树产生的垃圾杂物，树穴回填到位。

（七）乔木养护

1、生长健壮，树冠完整，树形优美。

2、分枝点合适，无枯枝死杈；主侧枝分布匀称、数量适宜；修剪及时、合理，内膛不乱，通风透光。树木不歪斜（造型树木除外）。叶片大小、颜色正常，无黄叶、焦叶、卷叶。

3、无缺株、死株。无可视的病虫危害症状，被害株率≤2%，地下害虫≤2头/m2。

4、行道树无缺株。树形完整、树冠舒展，分枝点偏差在正负20cm内；保留3级及以上分枝，长势良好，无徒长枝、病虫枝、交叉枝、重叠枝、下垂枝、扭伤枝、萌蘖枝、枯枝以及烂头等。树穴有平整盖板或种植地被植物、覆盖植物树皮碎屑，黄土不裸露，树穴设施完好。

（八）花灌木养护

1、花灌木株形丰满。

2、枝叶茂密，开花适时，花后修剪及时合理。

（九）绿篱、模纹、球类养护

1、绿篱、模纹和色块等修剪及时。绿篱线条清晰，同类观赏面规则，整齐一致；模纹和色块线条流畅、主要观赏面圆润饱满，符合设计要求。

2、在二次绿篱平台全面修剪空隙，及时剪去局部超出绿篱平台5cm以上的枯枝，保证绿篱平台的形状常年保持一致。

3、绿篱模纹无缺株，无黄土裸露，郁闭度达100%。

（十）草坪、地被养护

1、地被植物整齐一致，无黄土裸露，覆盖率达100%。

2、草坪杂化率不得超过5%，无双子叶杂草。草坪绿色期330天以上，草坪平整，留茬高度控制在8cm-10cm。

（十一）花卉、花境养护

1、多年生和一、二年生花卉植物生长健壮，植株行距适宜，色彩鲜艳，花期整齐，图案清晰，一年生时令花卉更换不得少于4次，除时令花卉外花间境修整不得少于4次。

2、无缺株、倒伏，残花量不大于10％。

（十二）攀缘植物养护

1、 根据不同攀缘植物的特点，及时采取相应的技术措施，生长旺盛。

2、及时清除枯枝，疏删老弱藤蔓，开花的攀缘植物适时开花。

（十三）竹类养护

竹林保持适宜密度，通风透光、生长健壮、叶色正常，及时清除老鞭、砍伐后的竹蔸、干枯株等。竹林每经过3—5年，应深翻、断鞭，将4年生以上的老鞭及每年砍伐后的竹蔸挖出。竹林应加强抚育管理，保留适当密度，使竹林通风透光、生长健壮，竹林过密应适当间伐或间移，使留竹分布均匀，并及时用土杂肥回填土坑。竹林应于每年初冬适量培土，间伐修剪应在晚秋或冬季进行，间伐以保留4、5年生以下立竹，去除6、7年生以上，尤其是10年生以上老竹的原则进行。

（十四）水生植物养护

水生植物密度适宜，花期正常、花色鲜艳美观，无干枯叶、残花等。

（十五）树木修剪

1、树木修剪依据城市绿化功能需求和设计要求，在不违背树木生长特性和生长规律的前提下，充分考虑树木与生长环境的关系，并根据树龄及生长势强弱进行修剪，特殊造型树木除外。

2、每年修剪树木前必须制定修剪技术方案，对工人进行培训，实施修剪时须安全防护到位，做到因地制宜，因树修剪。

3、自然型树木以树木自然分枝习性所形成的树冠形状为基础进行修剪。

4、造型树木的修剪根据城市绿化对树木的特定要求，适当控制树木部分枝干，按照绿化美化要求把树木剪成理想形态。

5、树木修剪时期

（1）树木在休眠期和生长期进行修剪，但更新修剪必须在休眠期进行。

（2）有严重伤流和易流胶的树种应避开生长季和落叶后伤流严重期。

（3）抗寒性差的、易抽条的树种修剪宜于早春进行。

（4）常绿树的修剪避开生长旺盛期。

（5）绿篱、平台绿篱、球类修剪必须在每年5月上旬和10月底以前进行。

6、乔木修剪

（1）凡主轴明显的树种，修剪时应注意保护中央领导枝，使其向上直立生长。原中央领导枝受损、折断，应利用顶端侧枝重新培养新的领导枝。

（2）逐年调整树干与树冠的合理比例，同一树龄和品种的地段行道树分枝点高度要基本一致。

（3）针叶树剪除基部垂地枝条，随树木生长可根据需要逐步提高分枝点，并保护主杆直立向上生长。

（4）银杏修剪只能疏枝，不准短截。

（5）乔木的萌蘖芽和萌蘖枝要及时抹除，萌蘖芽、枝的长度不得超过20cm。

（6）乔木每年修剪不少于1次，造型树至少修剪2次。

（7）乔木修剪的安全措施

做好树木修剪前的安全教育和技术培训，修剪人员必须配戴安全带、安全帽、防滑胶鞋、手套等防护用品，五级以上的大风天不准上高树修剪，心脏病、高血压患者不准上树，饮酒不准上树，年龄超过60岁的工人不准上树。对于过于粗大的枝干修剪，应采取分段截止法，并设置安全警示标志、人防等安全措施，以防枝干坠落伤及行人。

7、灌木修剪

（1）灌木造型修剪应使树型内高外低，形成自然丰满的圆头形或半圆形树型。

（2）灌木内膛小枝适量疏剪，强壮枝进行适当短截，下垂细弱枝及地表萌生的地蘖彻底疏除。

（3）栽种多年的丛生灌木逐年更新衰老枝，疏剪内膛密生枝，培育新枝。

（4）栽植多年的有主干的灌木，每年采取交替回缩主枝控制树冠的剪法，防止树势上强下弱。

（5）生长于树冠外的徒长枝，及时疏除或早短截，促生二次枝。

（6）花落后形成的残花、残果，若无观赏价值或其他需要的宜尽早剪除。

（7）成片栽植的灌木丛，修剪时形成中间高四周低或前面低后面高的丛形。

（8）多品种栽植的灌木丛，修剪时突出主栽品种，并留出适当生长空间。

（9）造型的灌木修剪保持外型轮廓清楚，外缘枝叶紧密。

（10）花灌木每年最少修剪2次，当年生枝条开花灌木，休眠期修剪时，为控制树木高度，生长健壮枝条保留3-5个芽处短截，促发新枝。1年可数次开花灌木花落后及时剪去残花，促使再次开花。隔年生枝条开花的灌木，休眠期适当整形修剪，生长季花落后10-15天将已开花枝条进行中或重短截，疏剪过密枝，以利来年促生健壮新枝。多年生枝条开花灌木注意培育和保护老枝，剪除干扰树型并影响通风透光的过密枝、弱枝、枯枝或病虫枝。

8、绿篱及平台绿篱修剪

（1）及时修剪使绿篱及平台绿篱轮廓清楚，线条整齐，顶面平整，高度一致，侧面上下垂直。每年整形修剪不少于6次。

（2）不同种类绿篱之间剪留10-15cm的沟槽。

（3）及时清除修剪后残留在绿篱表面的枝叶。

9、锯口处理

树木修剪时，除针叶树外一般不留枝桩，针叶树应留1cm-2cm长的枝桩。修剪的剪口必须平滑，不得劈裂，并注意留芽的方位。直径超过4cm以上的剪锯口，涂抹防腐剂促进伤口愈合。锯除大树杈时应注意保护皮脊。

（十六）草坪割草

1、草坪外观整齐，边缘线清晰，生长旺盛，草根不裸露；无可视斑秃；生长季节不枯黄，修剪及时，草坪杂化率不得超过5%。与乔灌木、球类、模纹色块、花境边境交接处进行切边，并保持线条流畅。

2、草坪植物的修剪次数依草种和环境条件来确定。年修剪次数按草坪生长情况而定，一般情况下，冷季型草坪修剪8-10次/年，暖季型草坪修剪3-4次/年。修剪后的高度冷季型草坪宜为8-10cm,暖季型草坪宜为8-10cm。修剪要平整，边角无遗留，及时清运草屑。暖季型草坪最后一次修剪需重修。

（十七）施肥及土壤改良

1、根据园林树木生长需要和土壤肥力的情况合理施肥。园林树木施肥时要用量准确，并充分粉碎，与土壤混合后要撒施均匀，随即浇水，无肥料裸露现象。

2、树木休眠期以有机肥为主，在与土壤拌匀后，采用穴施、环施和放射状沟施等方法。树木生长季节根据需要进行土壤追肥和叶面喷肥，施肥后压实、平整场地。

3、乔木和灌木采用穴施方法施肥，乔灌木每年施肥3次，每株单次施肥3kg，穴施部位距离树干50cm以上，深度不得少于40cm。绿篱模纹、竹类等每亩施肥用量52.5kg。地被尿素施肥每平方米用量0.01kg。

4、树穴板封闭的树穴要预留专门的灌溉和施肥口，施肥后要对树穴盖板进行整理，保持平整。

5、草坪施肥必须均匀，撒施后及时灌水。

6、灌木、绿篱、模纹在生长旺季，根据长势情况，及时进行叶面追肥。

7、草坪和地被每年根据草坪草的生长状况适当追肥：冷季型草坪返青前，可施腐熟粉碎的有机肥，施肥量50g/m2-150g/m2，或施10g/m2尿素；生长期应视草情，适当增施磷、钾肥，晚秋可施氮、磷、钾复合肥或纯氮肥2次-3次，每次约10g/m2-15g/m2。暖季型草，如马尼拉、地毯草等于5月和8月各施10g/m2尿素。

8、竹类以施有机肥为主，并适量加入含铁的复合肥料，最佳肥施时间为3月和8-9月，在竹林计划延伸的位置，深翻土地，并压入青草或填有机质含量高的肥。

（十八）抗旱排涝

1、根据本市气候特点、土壤保水、植物需水、根系喜气等情况，适时适量进行浇水，促其正常生长。浇水前先检查土壤含水量，一般取根系分布最多的土层中的土壤，用手攥可成团，落地能散碎，就可暂不浇水，喜水的树木则土壤含水量可适当多一些。

2、新植树木应连续3年内充足灌溉，土质保水力差或根系生长缓慢树种，可适当延长灌水年限。

3、一般连续10-15天晴好天气，即要进行淋水浇水作业，高架下绿化无论晴雨至少每周浇水1次，花箱每周至少2次。7-9月高温干燥季节，每周另增加浇透水1次（如遇中雨除外）。

4、用水车浇灌树木时，应接软管进行缓流浇灌，保证一次浇足浇透，严禁用高压水流冲毁树围。

5、喷灌时开关定时，专人看管，以地面达到径流为准。

6、树木浇水前先对树木根部松土，后浇足水。一般情况下，乔木保证根部土层进水深度达50cm以上，灌木保持根部土层进水深度达35cm以上，绿篱平台保证根部土层进水深度达25cm以上，地被植物和草坪保证根部土层进水深度达15cm以上。

7、在雨季可采用开沟、打孔等排水措施及时对绿地和树池排涝，防止植物因涝至死。绿地和树穴内积水不得超过24小时，宿根花卉种植地积水不得超过12小时。

（十九）植物冲洗除尘

1、定期对主干道（包括分车带）植物叶面灰尘进行冲洗，确保植物叶片干净整洁。

2、冲洗除尘每周不少于3次。

（二十）病虫害防治

1、防治植物病虫害贯彻“预防为主，综合防治”的方针。

2、科学、有针对性地进行养护管理，使植株生长健壮，增强抗病虫害的能力。

3、及时清理带病虫的落叶、杂草等，消灭病源、虫源，防止病虫扩散、蔓延。

4、加强病虫检查，主要病虫害根据虫情预报及时采取防治措施。对于危险性病虫害，一旦发现疫情及时上报主管部门，并迅速采取扑灭措施。

5、合理采用生物防治、物理防治、化学防治等多种防治手段相结合。

（二十一）树木涂白

1、乔木和有主干部分的灌木冬季进行涂白，防止树干和树穴内虫卵春季孵化后危害树木。

2、涂白要均匀，高度要一致，一般为100-120cm。

3、涂白液配比为石灰10份、硫磺1份、食盐0.2份、兽油0.2份、水40份。

（二十二）更新、调整、伐树及补植

1、种植结构调整和伐树按规定程序经园林主管部门批准后方可进行。

2、伐移树木时，应设安全员，划定安全范围并设置警示标志和围拦，严格执行操作规程。

3、伐移的树干、树枝等随时清运，树桩高度尽量降低，并在两日内刨除树桩，及时采取补种或铺装措施，做到场地平整和行人、车辆安全。

4、苗木栽植季节，对绿篱平台缺株情况进行统计，制定具体补植方案，补植后确保绿篱平台形状丰满。绿地内长势不良或景观效果差的苗木应及时调整，及时补植缺株和斑秃。

5、乔木、灌木及地被缺株按原规格补植；地被、模纹、绿篱及时清理死苗，并按原品种、原规格补齐，确保黄土不裸露，及时对长势较差的苗木进行调整和拼栽。

（二十三）防寒及其他防护措施

1、行道树、分车带香樟做防寒覆膜。

2、返青水和防冻水适时浇灌，浇足浇透。

3、合理安排修剪时期和修剪量，使树木枝条充分木质化，提高抗寒能力确保树木安全越冬。

4、不耐寒的树种和树势较弱的植株分别采取不同防寒措施：耐寒、耐旱、抗风能力差的边缘树种及时清除树冠上积雪；耐寒性差且树皮较薄的树种及时清除树冠上积雪，在新植3年内采取主干和树冠防寒措施；株形低矮、抗寒性较差的花灌木，在根基部培设土堆防寒；不耐寒的宿根花卉采用覆土防寒。

（二十四）新植树木养护

1、加强新建绿地各种植物的肥、水养护管理。

2、确保在2年内达到正常植物形态。

（二十五）古树名木保护

1、针对古树生态环境的变化和古树生长的特点，加大科学研究力度，实现科学管理和养护，严禁私自移栽名木古树。

2、古树生长的各项环境指标控制在允许的范围内。

3、处理好古树与周围其他植物之间的关系。除对古树生长有利的部分植物可适量保留外，必须对古树周围生长的阔叶树、速生树和杂灌草进行控制。

4、保持古树及周围环境的清洁。

5、加强古树的病虫害防治工作。

6、因地制宜地设置围栏保护古树，孤立树或树群围栏与树干的距离不小于3m。

7、在古树保护范围内（树冠垂直投影外沿3m范围内），禁止动土或铺砌不透气材料。各种施工范围内的古树必须在其保护范围边缘事先采取保护措施。

8、在古树根系分布范围内，严禁设置临时厨房或厕所等有污染气体、液体的设施和排放污水的渗沟。严禁在树下堆放污染古树根系、土壤的物品，如石灰、撒过盐的积雪、人粪尿、垃圾、废料或倒污水等。

9、严禁在树体上钉钉子、绕铁丝、挂杂物或作为施工的支撑点。严禁攀折、刮蹭和刻划树皮等伤害古树的行为。

10、有纪念意义和特殊观赏价值的古树，应保留其原貌，对枯枝采取防腐处理，需修剪的应制定修剪方案，报主管部门批准。古树树体上的伤疤或空洞应及时填充修补，防止进水。

11、古树树体及大枝发现有倾倒、劈裂或折断的可能，及时采取加固或支撑等保护措施。

12、坡林地环境的古树应对坡坎进行加固、防止水土流失。平地古树林地应适时适地栽种豆科地被植物。浇水应一次浇透浇足，不使用再生水浇灌古树。

13、古树复壮要严格采用成功的方法，借鉴和运用新的研究成果，及时报请市园林绿化管理处审查。

三、园林物业管理服务内容及标准

（一）道路广场、设施设备保洁及维修

1、广场和路面平整，无坑洼破损和大面积积水，无面层松动、沉陷、倾覆或面层脱落。伸缩缝嵌缝完好。路面、路沿、台阶清洁，无垃圾及痰迹。无障碍通道及应急通道整洁畅通。

2、桌椅清洁干净、摆放平整、螺丝紧固、木条顺直，不弯曲，不缺失，无明显锈蚀和损坏。

3、垃圾箱外观清洁、完整，内壁无污垢陈渍，箱内放置垃圾袋，无陈积垃圾，分类设置，日产日清。

4、及时发现并处理由于各种原因引起的挡墙、驳岸塌陷裂缝等问题。

5、假山叠石完整、稳固、安全。禁止攀爬的假山有醒目标志和防护设施；假山周围10m及石缝内无影响安全和景观的杂草、杂物，种植穴不空缺；假山及孤赏石表面无乱涂乱刻痕迹。

6、花坛表面整洁、无破损；叠石花坛的叠石无松动。补缝颜色与石材接近，无明显色差。

7、雕塑结构、基础安全完整。表面清洁无垢，无刻写痕迹。

8、导向牌、说明牌、指示牌、警示牌等牌示字迹清楚、无污染，牌架竖立正直不歪斜、不扭曲，外露油漆和玻璃完整无破损、不锈蚀。

9、定期检修配电设备和输电线路，保证线路通畅和运转正常。经常检查、检修各种水泵并科学规范使用，爱护设备。

10、栏杆完整、清洁、无缺损，无刻划痕迹。竹、木材质无腐朽，金属类材质无锈蚀，无安全隐患。

11、公厕明确专人管理和保洁，及时清洗、消毒，保持通风良好，定期收运各类化粪池粪便。

12、绿地窨井看护到位、维修到位，确保无安全隐患。

13、取水口经常检查、检修各种水泵并科学规范使用及保养，确保不损坏。定期检修配电设备和输电线路，无安全隐患；

（二）游园服务规范

1、公园乙方应根据园林绿化管理处制定的游园服务规范，为游客提供文明、热情、周到、方便的服务。

2、劝导游人文明游园，维护游览秩序和公园休憩环境，禁止下列行为：

（1）随地吐痰、大小便，乱扔垃圾及其他物品。

（2）损毁花草树木或设施设备，践踏草坪、乱刻乱画、乱贴小广告。

（3）携带危险品、宠物入园，或驾驶机动车、非机动车入园，擅自散发宣传品、贩卖物品。

（4）衣冠不整，在亭、廊、座椅、护栏等设施上践踏、躺卧。

（5）妨碍他人游览，影响休憩环境，制造噪声影响公共安宁。

（6）在禁止区域游泳、垂钓、烧烤，擅自露营、宿营，使用明火。

（7）从事算命等迷信活动或非法集会等低级庸俗活动，在非指定地点祭祀、烧纸、焚香、燃放烟花爆竹等。

（8）从事影响公园管理秩序和环境卫生，损害本市公园绿化及设施的其他行为。

（三）秩序管理

1、维护好公园、绿地游览秩序，坚决制止不文明行为，对可能发生的意外状况要立即处理，并及时向相关部门报告。

2、公园、绿地内无摊点和流动摊贩。

3、车辆停放在指定位置，整齐有序。

4、公园、绿地内举办活动，必须事先取得审批许可，并报市园林绿化管理处备案，经许可的活动，要有效监管。

5、公园、绿地要明确专人负责秩序管理。身体健康、统一着装（服装费由乙方承担）、仪表端庄、行为规范，严禁粗言秽语，避免与被管理对象发生不必要的矛盾和冲突。

（四）安全管理

1、成立安全生产组织机构，各项安全生产制度和台账资料健全，制定各类突发事件应急预案，按要求储备应急物资，安全管理人员持证上岗。

2、严格执行安全生产操作规程，各类作业做到文明施工、安全施工，现场工完料清、工完场清。

3、严禁库存汽油等易燃易爆品。

4、养护物资仓库设有专人负责，农药等危化品按国家相关规定制定储存、保管、领用、使用制度，并张贴公布。

5、做好安全隐患巡查，及时处置安全隐患。

6、公园、绿地按要求配备消防设施设备，杜绝火灾事故发生。

7、发现打架斗殴、疑似非法集会等行为立即劝阻并报警。

8、养护作业对道路交通有影响时，需采取安全警示措施。

9、因养护不到位、安全措施不周密、养护操作不规范等造成的人身及其他财产损失和一切安全责任，由乙方自行承担。

附件2

盐南高新区园林绿化养护考核管理办法

为贯彻落实城市园林绿化精细化管理的要求，建立区园林绿化管养长效机制，现决定对城市公共绿地实行网格化管理，制定实施方案如下：

- 主要目标

通过实行公共绿地网格化管理，统一标准，规范考核，实现管理职责全覆盖，绿化养护无盲区，不断提高城市园林绿化精细化管理水平，推动园林绿化行业高质量发展。

- 重点任务

1.划分网格。依据《盐城市绿化条例》规定的绿化职责，结合我区园林绿化养护现状，对辖区内的公共绿地（在电子图中标注各网格的四址），按养护标段划分网格，明确网格长、网格员。

2.强化督查。网格化管理实行月度督查，区规建服务中心牵头成立园林绿化“网格化”管理督察组，负责网格化管理工作的督查、考核。

3.建立专家库。面向市住建局及大市区其他单位征集不少于10人的行业专家，建立“公共绿地网格考核专家库”。每次考核从专家库中随机抽取不少于2名专家，在绿化养护网格内随机抽取一定数量路段或区域。

4.加强技术指导。根据阶段性工作要求组织专家科学开展全区园林绿化病虫害测报防治，针对性开展养护技术培训和指导。

- 考核细则

1.专家组对照督查评分标准要求进行督查评分，依据分值评出绿化养护月度督查结果，设“好、中、差”三种类型。总分排名前 3 位的等级为“好”，总分排名后3 位的，且总分小于 80 分的，等级为“差”，其他等级为“中”。专家组形成书面考核意见，列出督查项目中存在的问题清单，各责任主体根据督查意见限期整改。

2.督查评分实行“百分制”的模式，其中现场督查为60分，日常考核为40分。

3.月度考核作为各养护单位当月得分，养护区域内发生安全生产责任事故实行“一票否决”，考核分不超过60分。

4.承包人每月考核得分90分及以上不扣款，低于90分，按得分作为月养护费的打折系数。

5.养护单位养护考核得分当月在60分以下或连续三个月在80分以下，中心有权解除养护合同。

承诺书

盐南高新区规建服务中心：

为进一步规范我单位园林绿化养护的管理工作，加强现场养护标准及安全文明管理，保证养护管理过程依法合规，现承诺如下：

1、项目中标后，不挂靠、转包和分包；按照合同约定，配齐人员，中途不更换。

2、养护项目实施过程中严格遵守中央、省、市和区的各项廉政规定，不发生违纪违法等行为。

3、履职尽职，确保树木长势良好，养护做好台账资料管理工作。

4、养护作业过程中，做到文明、安全作业，配备专职安全员，保障养护各方面工作的安全。

5、接受盐南高新区规建服务中心的月度督查考核，承诺按照考核得分计取养护费。

6、接受市住建局《盐城市市区公共绿地网格化管理督查督查评比制度》。

承诺单位：（公章）

（法人印章）

附件3

盐南高新区绿化日常养护检查工作百分考核标准

| 类别 | 项目 | 工作要求 | 分项目和标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 绿 化 养 护 现 场 考 核 80 分 | 卫生保洁 （3分） | 正常保持绿地内无枯枝落叶，无垃圾杂物，无渣土、无建筑垃圾、无卫生死角、园林设施小品干净整洁，水面无漂浮物，及时清理“树挂”等白色污染物 | 发现有成堆垃圾、渣土、建筑垃圾、枯枝落叶、卫生死角、水面漂浮物扣1分， “树挂” 等白色污染物清理不及时的扣1分，园林设施小品不干净整洁的扣1分 |
|  | 除杂草、绿地平整 （15分） | 及时除杂草，杂草做到日产日清，慎重应用除草剂，草坪保持完整，无裸露地面，绿地要平整 | 除杂草不及时的扣5分，杂草未做到日产日清的扣3分，滥用除草剂的扣2分，草坪不完整、裸露地面的扣3分，绿地不平整的一处扣1分，两年生草坪未打孔透气、疏草的扣1分 |
|  | 养护穴、养护沟 （5分） | 养护穴：穴圆、穴边深、轮廓清晰、穴内土碎无杂物；养护沟：沟宽、沟边深、轮廓流畅、沟内土碎无杂物。行道树养护穴与栽植穴同大，其它乔木养护穴直径100cm以上，花灌木直径100cm，球类养护穴与球径同大，绿篱和花卉与草坪分界处养护沟宽30cm，养护穴（沟）松土平整每月不少于2次 | 养护穴（沟）不符合标准，做得不精细的扣3分；养护穴养护穴（沟）松土平整每月少于2次的扣2分 |
|  | 树木扶正、萌蘖枝修剪 （5分） | 做好树木扶正压实，保证树木生长整齐一致，做好树木生长期内的剥芽、去蘖、疏枝等工 | 未做好树木扶正压实，或雨后4小时内有倾斜树木的扣3分；未做好树木生长期内的剥芽、去蘖、疏枝等工作扣2分 |
|  | 死树杂树清理、垃圾清运 （5分） | 每月清理2次死树、杂树，清理前办理审批手续，及时清除垃圾杂物，严禁焚烧垃圾、枯枝落叶 | 每月死树、杂树未清理的扣2分；清理前未办理审批手续的扣1分；未及时清除垃圾杂物，焚烧垃圾、枯枝落叶的扣2分 |
|  | 修剪 （10分） | 修剪严整一致 | 修剪不及时的扣5分，不严整扣5分 |
|  | 抗台防汛 （5分） | 有详细的绿地防汛预案，人员、机械到位；采用开沟、打孔等排水设施，及时对绿地和树池排涝，防止植物因涝致死。绿地和树穴内积水不得超过24小时；宿根花卉种植地积水不得超过12小时；因风雨造成树木倾斜倒伏须在4小时内扶正、压实，做好支撑；雨后立即对雨水冲刷和积水地块进行场地平整和整理 | 没有详细的绿地防汛预案；人员、机械不到位；未采用开沟、打孔等排水设施；未及时对绿地和树池排涝，导致植物因涝致死；绿地和树穴内积水超过24小时、宿根花卉种植地积水超过12小时；因风雨造成树木倾斜倒伏未在4小时内扶正、压实，未做支撑；雨后未立即对雨水冲刷和积水地块进行场地平整和整理 |
|  | 行政审批项目看护和跟踪 （10分） | 保护好绿地内花草树木，保持绿地完整、无人为损坏，及时发现和制止违法行为，对临时占用绿地的行政审批项目进行跟踪管理，及时发现超期、超范围占用，并在第一时间内报告给发包人，12小时内补书面报告 | 未保护好绿地内花草树木、未保持绿地完整扣2分、造成人为损坏的、未及时发现和制止违法行为的扣2分；对临时占用绿地的行政审批项目未进行跟踪管理扣2分；未及时发现超期、超范围占用的扣2分，并未在第一时间内报告给发包人，随后补书面报告给发包人的扣2分 |
|  | 病虫害防治（5分） | 无病虫害 | 治理不及时的扣3分，造成不良影响或每有一个投诉的扣2分 |
|  | 市政设施 （10分） | 道路、石材铺装、路牙、平牙及其他市政设施的养护，保持完好无缺 | 道路保持完整无缺，有破损修护不及时扣4分；石材铺装有破损修护不及时扣2分，路牙、平牙有破损修护不及时扣2分，其他市政设施有破损修护不及时扣2分。 |
| 养护工作 基础台帐20分 | 情况汇报制度 （5分） | 养护地段发生病虫害情况承包人须在第一时间发现，并在4小时内向发包人做书面汇报；7级以上大风和暴雨后，承包人应立即以书面形式向发包人汇报风倒和积水情况，养护地段发生干旱缺水情况，承包人须在第一时间发现，并在4小时内向发包人做书面汇报；养护地段发生单位和个人擅自砍伐、移植城市树木或非法占用城市绿地的，承包人须及时发现、及时制止，并在第一时间内报告给发包人，随后补书面报告给发包人 | 养护地段发生病虫害情况承包人未在第一时间发现，并未在4小时内向发包人做书面汇报的扣1分；7级以上大风和暴雨后，承包人未立即以书面形式向发包人汇报风倒和积水情况的扣1分，养护地段发生干旱缺水情况，承包人未在第一时间发现，并未在4小时内向发包人做书面汇报的扣1分；养护地段发生单位和个人擅自砍伐、移植城市树木或非法占用城市绿地的，承包人未及时发现、未及时制止的扣1分，并未第一时间内报告给发包人，随后补书面报告给发包人的扣1分 |
|  | 管理工作月报 （6分） | 每月28日前将下月工作计划报绿化所，工作计划内容要全面，措施要到位；有具体的养护措施、养护内容以及当天所完成的工作任务 | 无工作计划扣1分、内容不全面扣1分； 没有具体养护措施的扣1分、人员不足的扣2分、没有每天记录工作任务的扣1分 |
|  | 管理制度 （4分） | 每月至少召开一次管护工作会议，有专门会议记录；养护管理人员等不同岗位的考核制度；养护人员考勤和请销假制度健全，有考勤记录 | 没有召开工作会议的扣1分；没有专门会议记录的扣1分；没有考核制度的扣1分；没有养护人员考勤制度的扣1分 |
|  | 安全培训（5分） | 有安全记录、培训、设施 | 无培训、记录的扣3分，无安全设施的扣2分 |

注：如发生安全事故，当月绿化考核分为60分，承包人自行解决事故及事故造成的社会影响，否则采购人有权解除合同。

说明:

1、当月在市住建局“盐城市市区公共绿地网格化管理督查督查评比”通报中评为“差”等级的当月考核再扣10分。

2、每项扣分标准的分值为0分至该分值的区间值。如某项扣2分，根据存在问题的具体情况扣除0-2分之间的分值。

3、各大类别累计扣分不得超过该类总分值，单项扣分累计达到该类别的总分值时则该大类中的存在问题就不再扣分。

4、同一问题经通知限期整改不能按时整改到位的，按扣分标准的2-5倍扣分，该项扣分不受到类别总分值的限制。

5、绿化养护百分考核得分为：100-总扣分值，总扣分值为考核项目扣分（加分）后的累计分值。

附件4

廉政合同

为切实加强工程建设领域党风廉政建设，有效预防违法违纪违规行为和腐败问题的发生，根据国家有关工程建设、廉政建设的规定，建设工程的发包人江苏省盐南高新技术产业开发区规划编研与城建服务中心（以下简称“甲方”）与承包人                     （含承包人按法律法规规定和招标文件约定允许分包的各专业承包人）（以下简称“乙方”），订立如下合同。

一、甲方的权利和义务

（1）严格执行党的政策纪律、国家法律法规和各项规章制度，建立并落实廉政责任制。

（2） 建立健全廉政教育制度，设立廉政告示牌，公布举报电话， 监督并严肃查处违法违纪行为。

（3）本项目建设过程中，如发现乙方及其工作人员存在任何违法违纪违规行为，甲方有权向乙方上级有关部门举报、建议给予处理并要求告知处理结果；情节严重的，甲方有权视情节给予乙方经济处罚、暂停支付工程款、取消中标资格、中止合同的处罚，并建议盐城市有关主管部门禁止乙方在一至三年内进入盐城市场，涉嫌犯罪的，移送司法机关依法处理。

（4）甲方及其工作人员和受甲方委托从事本项目招标代理、监理、跟踪审计等单位的人员不得索要或接受乙方的礼金、礼品、有价证券及回扣、好处费、感谢费等；不得在乙方报销任何应由甲方或其相关工作人员应当个人支付的费用；不得参加乙方安排的宴请、健身、旅游及娱乐等活动；不得接受乙方提供的通讯工具、交通工具、高档办公用品以及通信充值卡、加油卡等；不得要求或者接受乙方为其汽车或住房装修，不得要求或者接受乙方为其婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国出境、旅游等提供方便；不得利用职权、职务影响或工作便利从事与本项目有关的有偿中介、材料设备供应、工程分包、劳务等经济活动；不得违规为本人、亲友、身边工作人员和特定关系人承接或投资、入股重大工程项目相关的业务；不准违规进行变更签证或以虚假计量等手段虚报高报工程量；不准与相关工程单位发生借贷、租赁或合伙经营等个人经济关系。

二、乙方的权利和义务

（1）有权依照国家法律、法规和规章制度，开展生产经营活动。

（2）本项目建设过程中，如发现甲方及其工作人员和受甲方委托从事招标代理、监理、跟踪审计等单位的人员存在“吃拿卡要”等违法违纪违规行为，有权在第一时间向江苏省盐南高新区纪工委口头或书面反映并要求告知处理结果。

（3）严格执行党的政策纪律、国家法律法规和各项规章制度，建立并落实廉政责任制，严格遵守职业道德。

（4）建立健全廉政教育制度，定期开展廉政警示教育活动，教育引导自身工作人员遵守行为规范。

（5）不得以任何理由向甲方及其工作人员和受甲方委托从事招标代理、监理、跟踪审计等单位的人员行贿、馈赠礼金、礼品、有价证券及给予回扣、好处费、感谢费等；不得以任何名义为上述人员报销应由其单位或个人支付的任何费用；不得以任何理由安排上述人员参加宴请、健身、旅游及娱乐等活动；不得为上述人员购置或提供通讯工具、交通工具、高档办公用品以及通信充值卡、加油卡等；不得为上述人员提供汽车或住房等装修；不得为上述人员的婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国出境、旅游等提供方便。乙方如违反以上要求，发生违纪违规违法等行为，须无条件接受甲方给予的处罚。

三、本合同有效期为甲乙双方签署之日起至该项目工程款全部拨付完成后止。

四、本合同作为           合同的附件，与工程施工合同具有同等的法律效力。

五、本合同作为主合同附件，正本和副本份数与本主合同的约定相同。由双方法定代表人或其授权的代理人签名与加盖公章后生效。

<以下无正文>

甲方：（盖公章）                       乙方：（盖公章）

法定代表人：（签字）                   法定代表人：（签字）

合同签订地址：                         合同签订地址：

签订时间： 年    月     日

# 项目需求

# 一、 踏勘现场

1、投标人应自行到现场进行踏勘，并主动向采购人了解情况，索取投标所需要的资料，了解现场区域划分位置。充分了解绿化养护项目的位置、情况、道路、储存空间、装卸限制等相关要求、任何其它足以影响投标报价的情况；同时要求各投标人自行在现场实际踏勘、并将可能发生的相关费用全部考虑到投标报价中。任何因忽视或误解现场情况而导致的费用索赔的申请将不被批准，均由中标人自行承担。

2、投标人踏勘现场发生的费用自理。

3、除采购人的原因外，投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

4、采购人在踏勘现场中介绍的项目情况和相关的周边环境情况，供投标人在编制投标文件时参考，采购人不对投标人据此作出的判断和决策负责。

二、技术条款

1、日常养护内容及标准

详见合同。

2、单项养护内容及标准

详见合同。

3、文明作业和安全生产内容

详见合同。

4、其它要求

详见合同。

5、总体要求

详见合同。

三、绿化养护质量标准

详见合同。

四、投标报价的方式

1、固定单价合同。本项目合同采用“固定单价”合同，量的风险由采购人承担，价的风险在约定风险范围内的，由承包人承担。投标人应充分考虑市场风险、国家政策性调整风险系数和采购人对工期、质量等的要求，并计入综合单价，在约定的风险范围内综合单价不予调整。

2、投标报价的计价方法

2.1本项目报价为固定全费用综合单价（即将所有费用均摊销至各综合单价中，全费用综合单价包括安全文明施工基本费1.0%，扬尘污染防治增加费0.21%，环境保护税0.1%，税金9%），报综合单价和总价。投标人应根据本项目的特点和养护工程量，结合市场行情、自身综合实力、管理水平、充分考虑到项目实施期间各类市场风险等各项因素自主确定不低于成本价进行投标报价。

2.2投标报价是指提供招标项目实施过程中发生的所有费用，其投标报价包含但不限于：为完成本项目养护所发生的所有的机械、人工（现场不少于40人养护工）、材料费用、保险费、运输费、管理费、利润、措施费、规费、税金等以及所有不可预见的全部相关费用（应充分考虑所有风险、责任等）。

2.3投标人应自行考虑合同期内人员社会平均工资的提高、通货膨胀等因素，一切风险及采购人要求的工作内容、范围视为已包含在投标报价中，除非在合同协议中另有规定，在合同实施期间采购人将不予调整。

2.4投标人应承担其编制投标文件与递交投标文件所涉及的一切费用。不管投标结果如何，采购人对上述费用不负任何责任。

五、最高限价（预算）的编制

5.1本次招标共一个标段。

5.2付款方式：养护经费实行月考核季结算。

5.3养护期限：1年。1年期满后，如履约能力强，服务质量优，一年内考核得分平均分85分以上，可以续签，一年一签，最多续签2次。

5.4考核与管理：考核按招标文件约定、合同规定、《盐南高新区绿化日常养护检查工作百分考核标准》及其他法律法规和规范性文件规定进行，本文件有明确规定从其规定，未明确的养护措施、有关要求、养护技术规范等应符合《江苏省城市绿化养护技术规定》和《盐城市城市绿化养护技术规定》等现行绿化养护规范及标准，并按考核规定扣除违约金和养护费。

5.5投标报价应考虑以下因素：

5.5.1报价包括按要求完成招标范围内全部项目所需的主材费、辅助材料费、运输费、采保费、上下力资费、赶工费、垃圾清运费、人工费、机械费、管理费、利润、规费、税金以及为完成养护工作而必须的措施费、临时辅助设施费及养护方案的编写等一切费用，投标报价还包括市场变化和政策性文件调整而引起的风险因素。

5.5.2养护地块接电、接水、各工种交叉进行产生的费用均由投标单位自行考虑在投标综合单价中。

5.5.3按投标报价表分别报综合单价、合价，报价按给定的工程量报价。

5.5.4投标价中应考虑的其他因素

（1）应该考虑到地方矛盾引起的一切不利于养护的因素，包括清除现场已有蔬菜和农作物而引起的矛盾协调费。

（2）如遇各类创建、政治保障时须保持人手充足。

（3）中标单位须服从采购人管理人员的管理。

（4）中标人中标后，在养护期内须执行采购人对养护的指令，浇水、施肥、修剪、病虫防治等养护工作要在采购人规定的时间内按规定的质量标准完成，若不能在规定时间完成或完成不到位的，或在日常养护工作中养护不力的，采购人可安排队伍替代养护，其替代养护费用可按市场价格的3倍在中标价中予以扣款，其工程量凭替代养护的企业报验单和采购人的管理人员现场签证确定，并没收其履约保证金。

（5）按照采购人的要求，中标人需完成的临时性突击任务所需增加各类措施费用。

（6）负责养护接手前的养护项目的交接工作，包括接手时的现场工作量的丈量和核对工作，并做好相关交接手续（包括资料的交接）。

（7）合同养护期结束后，应配合招标方做好养护项目的交出工作，包括交出时的现场工作量的丈量和核对工作，并做好相关交接手续（包括资料的交出）。

（8）接手时现场已有的和养护工作中产生的垃圾由养护单位自行清运出养护现场，并不得影响城市管理和绿化管理的相关规定。养护工作应文明养护，且注意保护现场成品、管线、相关设施、其他养护单位的苗木等。

（9）若在施工过程中采购人需要调整养护内容和范围,中标单位必须无条件服从。

（10）因养护单位操作不当或管理失误而引起的苗木死亡，养护单位必须在1个月内无条件恢复，1个月内未恢复的，采购人可自行恢复，恢复费用按市场价格的3倍对养护单位予以扣款。

（11）养护清单中没有的而实际为完成养护工作必须实施的抽水、便道、模板、支撑、围护等各种措施(含用水、用电)由投标单位结合养护现场自行考虑在报价中，今后不作调整。

（12）本次报价以养护清单为基准，根据市场行情自主报价(按一年养护费报价)。

（13）养护现场的养护条件（含三通一平，即路通、电通、水通、场地平整）均由投标单位自行解决，并将其费用考虑在投标报价中。投标单位须自行踏勘现场，并充分了解养护现场。

（14）中标单位须服从市园林管理局相关职能部门的管理。

（15）卫生保洁，除杂草、除蔬菜、除垃圾杂物、绿地平整。

（16）做养护穴、养护沟。

（17）树木扶正、抹芽、萌蘖枝修剪。

（18）死树、杂树清理，危树防腐整治和清除，损坏树木和设施清除，枯枝、落叶、垃圾清运。

（19）抗旱浇水，防寒防冻，清扫积雪。

（20）绿地成品保护（含设施）所需各类人员值班、巡查以及机械设备等费用，行政审批项目看护和跟踪。

（21）苗木清点。

（22）病虫害防治（含美国白蛾等检疫性害虫）、涂白。

（23）树木修剪，绿篱模纹、球类每年修剪不低于4遍，乔灌木每年修剪不低于2遍。

（24）割草，每年割草不低于8遍。

（25）模纹地被每处2㎡以内补植，道路广场铺装等设施每处1㎡以内维修。

（26）安全、文明施工，扬尘防控。

（27）科研技术措施，含疏花疏果，树木黄化病处理，土壤改良，施微量元素。

（28）修剪、施肥和病虫害防治等养护现场保障。

（29）本项目养护工按40人配置，其中必须具有1名安全员执证上岗，进行养护等相关工作包含但不限于巡查、除草、治虫、行政看护等日常工作，其他指令工作另行安排人员，所有巡查人员由中标单位自行安排统一服装。

六、其他

注：采购标的的所属行业为 其他未列明行业 ，根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准填写。

# 第五章 评标方法与评标标准

一、评标方法与定标原则

本项目采用 综合评分 法。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人。

评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，由评标委员会组织通过抽签的方式确定中标候选人的排序。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

排名第一的中标候选人放弃中标，或因不可抗力提出不能履行合同，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，本项目直接重新招标，不确定其他投标人为中标人。

政府采购政策功能落实

1、小微型企业价格扣除

（1）本项目若不专门面向中小企业采购，对小型和微型企业产品给予20%的扣除价格，用扣除后的价格参与评审；若专门面向中小企业采购，不再对小型和微型企业产品给予价格扣除。

（2）供应商需按照采购文件的要求提供相应的《企业声明函》。

（3）企业标准请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）文件规定自行填写。

（4）在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。

2、残疾人福利单位价格扣除

（1）本项目对残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。

（3）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

3、监狱和戒毒企业价格扣除

（1）本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业，给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。供应商如不提供上述证明文件，价格将不做相应扣除。

（3）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）。

4、残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

5、★符合本采购文件优先采购 “环境标志产品”或“节能产品”的；必须提供“环境标志产品”或“节能产品”证明，否则不予认可。

环境标志产品是指列入财政部、环境保护部最新公布的《环境标志产品政府采购清单》内的产品；节能产品是指列入财政部、国家发改委最新公布的《节能产品政府采购清单》内的产品。鼓励节能及环保政策以投标（响应）主要（核心）产品（品牌）为准。

6、本文件中采购的商品包装要求应按照《关于印发<商品包装政府采购需求标准（试行）>、 <快递包装政府采购需求标准（试行）>的通知》（财办库〔2020〕123 号）执行。

#### 二、对投标文件的初审

投标文件初审分为资格审查和符合性审查。

资格审查

开标结束后，采购人或者采购代理机构依法对投标人的资格进行审查。

审查投标文件中的资格、资信证明文件等，以确定投标人是否具备投标资格。（资格审查需提供的材料详见《资格信誉等证明文件要求》）

符合性审查

评标委员会对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查。

依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性、人工工资及最低测算费用和对招标文件的响应程度进行审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

明确响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和见证方的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。是否属于重大偏离由评标委员会按照少数服从多数的原则作出结论。认定评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

如果投标文件没有明确响应招标文件的要求，评标委员会将按无效投标处理，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为明确响应的投标。

评标委员会将对确定为明确响应的投标进行进一步审核，投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：

1.投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；

2.大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

3.单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

4.总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

评标委员会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，修正后的报价应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字，经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购，采购人根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品，并在招标文件中载明。多家投标人提供的核心产品品牌相同的按上述规定处理。

三、评分标准

★小型和微型企业产品价格扣除

根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》等有关规定，对满足价格扣除条件且在投标（响应）文件中提交了《投标人企业类型声明函》（见本采购文件附件）等证明文件的供应商，其投标报价扣除20%后参与评审。对于同时属于小微企业、监狱企业或残疾人福利性单位的，不重复进行投标报价扣除。

评标时，评标委员会各成员独立对每个投标人的投标文件进行评价，并汇总每个投标人的得分。

本项目评分总分值为100分。

| 序号 | 项 目 |  | 评分内容 | 最高 分数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 报价分 （10分） | 报价分 | 评标基准分：10分 评标基准价：满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分（10分）。 报价得分=（评标基准价/投标报价）×10（小数点后保留两位小数） ★不接受联合体供应商的情况： 为进一步贯彻落实盐城市财政局关于印发《盐城市市本级预算单位政府采购内部控制规范》的通知（盐财购【2023】7号）文件精神，结合《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业【2011】300号）要求，本项目现对小型和微型企业服务的价格给予20%的扣除，用扣除后的价格参与评审。参加政府采购活动的中小企业如实提供《中小企业声明函》。（工信部联企业【2011】300号）文件规定自行填写。 | 10 |
| 二 | 服务方案（50分） | 1、养护方案 | 对该标段现状进行分析，针对性提出今后养护工作的重难点同时提出详尽、符合实际、切实可行的方案措施的，打分区间8.1-10分； 方案内容较具体详细、基本符合实际、措施相对简单的，打分区间6.1-8分； 方案内容不够具体详细、措施简单、表述不够准确，明晰的，打分区间4.1-6分； 无描述不得分。 | 10 |
|  |  | 2、绿化养护计划及措施） | 投标供应商提供绿化养护计划及措施，满分10分。 管养计划合理、措施可行，包括总进度、季、月进度，进度计划需全面详细的，打分区间8.1-10分； 养护计划较合理、措施较可行的，打分区间6.1-8分； 养护计划基本合理、措施可行的，打分区间4.1-6分； 无养护计划及措施的不得分。 | 10 |
|  |  | 3、养护质量保证措施 | 投标供应商提供养护质量保证措施，满分10分。 养护质量保证措施合理性、可行性强的，打分区间8.1-10分； 养护质量保证措施较合理性、可行性较强的，打分区间6.1-8分； 养护质量保证措施较合理性、可行性一般的，打分区间4.1-6分； 无养护质量保证措施的不得分。 | 10 |
|  |  | 4、安全文明措施 | 具有针对性和全面配套的安全措施，临时用电等有安全配套措施，满分10分。 投入的机械设备配备情况，有针对性和全面配套的安全措施，临时用电等有安全配套措施的，打分区间8.1-10分； 针对性较强和全面配套的安全措施较合理，临时用电等有安全配套措施且较合理的，打分区间6.1-8分； 针对性一般和安全措施一般，临时用电等有安全配套措施一般的，打分区间4.1-6分； 未提供或无参考价值不得分。 | 10 |
|  |  | 5、服务的重点难点和解决措施 | 包括根据节日对花卉更换、状态不佳绿植的养护更换、垃圾运输、农药喷洒等方面，满分10分。 方案科学合理，可行性、针对性强的，打分区间8.1-10分； 方案较科学合理，可行性、针对性较强的，打分区间6.1-8分； 方案一般，可行性、针对性一般的，打分区间4.1-6分； 未提供或无参考价值不得分。 | 10 |
|  |  | 注：根据服务方案的完整性、针对性、可行性进行计分、汇总。服务方案不得超过100页，每超过1页扣1分。 服务方案采用无标志方式。暗标编制要求： 不得以任何方式直接或间接泄露投标人身份。 方案封面由采购人统一提供（格式附后），不得有任何添加或修改；方案封面及内容均统一采用A4 白纸、黑色字体。 方案内容、文字均不得出现投标单位名称、相关人员姓名等和其他可识别投标人身份的字符、徽标、人员名称等。 对违反规定要求者一律按无效标处理。 |  |  |
| 三 | 企业综合实力（40分） | 用于本项目的绿化车辆（含皮卡）及人员（19分） | 1、绿化车辆11分： （1）投标人具有2辆 1.3T 及以上卡车的得基本分2分，每增加1辆 1.3T 及以上卡车加1分，最多加1分。本项最高得3分。 （2）投标人具有1 辆高空作业车（最大作业高度不低于 12 米）配置要求的得2分。 （3）投标人具有 2辆巡逻车(蓝牌小型轿车、小型普通客车或面包车)的得基本分2分，每增加1辆巡逻车(小型轿车、小型普通客车或面包车)的加1分，最多加1分。本项最高得3分。 （4）投标人具有 3辆 10T 及以上洒水车配置的得基本分2分，每增加1辆 10T 及以上洒水车的加1分，最多加1分。本项最高得3分。 投入的车辆必须是投标人自购车辆且洒水车为原装车，投标时需提供以上车辆是投标人本单位车辆的证明（需提供购买发票原件或彩色复印件、车辆行驶证原件或彩色复印件，不提供的不得分） - 2、项目组成员综合素质8分 （1）项目负责人具有园林高级及以上职称的得1分。（项目负责人须常驻工地） （2）除项目负责人外，项目组具有如下人员进行加分： ①具有园林中级职称的每有1人得0.5分，最多得1分；具有园林高级及以上职称的每有1人得1分，最多得2分；本项最多计2人次且最高得2分。注：本项同一人员有多个证书的按最高级计分；职称证书不体现专业的，需提供毕业证书，以毕业证书所学专业为准。 ②具有特种作业人员操作证书（高处作业）的，每提供一人得1分，本项最高得2分。 ③具有中级及以上注册安全工程师证书的，每提供一人得1分，本项最高得1分。 ④具有绿化工或花卉工的，每提供一人得0.5分，本项最高得2分。 注：上述①-④项人员必须是投标人的正式职工（投标时需提供相关证书原件或彩色复印件，并提供与本单位签订的劳动合同，需注明劳动期限），对于同一人有多类证书仅计一次分，不重复计分。 招标人保留对项目组所有成员的劳动合同和证书、车辆相关证明真实性核查的权利。 | 19 |
|  |  | 业绩（6分） | - 投标人在2021年1月1日以来（以合同签订时间为准），承担过类似绿化养护业绩，以提供的合同原件或加盖单位公章的彩色复印件以及能证明业绩真实性的辅助材料进行计分，每提供一个得2分，最多得6分。 - 注：能证明业绩真实性的辅助材料主要包括：提供中标通知书（非招标项目不需提供，但须提供发包人或主管部门出具的加盖单位公章的直接发包证明）或施工合同已加盖项目所在地招投标管理部门或行业主管部门备案章；或中标公告官网查询截图；或提供业绩项目所在地招投标管理部门或行业主管部门出具的业绩真实性书面证明，否则业绩不予认可，未提供或提供不全不得分。 | 6 |
|  |  | 管理体系认证证书（3分） | 1、投标人企业通过质量管理体系认证(园林绿化工程施工)（有效期内）得 1分。 2、投标人企业通过环境管理体系认证(园林绿化工程施工)（有效期内）得 1分。 3、投标人企业通过职业健康安全管理体系认证(园林绿化工程施工)（有效期内）得 1分。 注：以上证书需提供证书原件或加盖单位公章的彩色复印件，未提供或提供不全不得分。 | 3 |
|  |  | 养护机械、工具配置（6分） | 1、投标人同时具有养护机械工具：高枝锯2台、绿篱修剪机3台、割灌机2台、草坪修剪机2台、电动喷雾机1台，配置要求的得6分，缺一项不得分。 注：①以上所有机械和工具在项目进场前送到招标人指定位置，供招标人核查，费用纳入本次报价之内，招标人不另支付。②以上设备是投标人本单位的权属证明（投标时需提供购买发票原件或彩色复印件，不提供的不得分），招标人保留对相关证明真实性核查。 | 6 |
|  |  | 承诺得分（6分） （格式自拟） | 1、投标供应商承诺项目负责人、技术负责人常驻现场及固定养护工的得3分，未提供承诺不得分且不作中标候选人排序； 2、投标人承诺服务期内承担一切自有人员及事故安全责任的得3分，未提供承诺不得分且不作中标候选人排序。 | 6 |
| 合 计 |  |  |  | 100 |

注：评分标准中要求提供的支持材料、证书证明等材料均以原件扫描件，否则无效。采购人有权在中标公示期间对中标人提供的与本评分办法相关的材料等评分依据的真实性进行复查，如发现有通过提供虚假证明文件获得分值，将取消中标资格，并提请监督机构按照政府采购相关法规处理。若供应商提供的某项材料不清晰导致评委无法评审，则该材料按无效材料处理。

# 第六章  投标文件格式

（一号标书封袋及封面格式）

正/副 本

投 标 文 件

（一号标书）

项 目 名 称：

项 目 编 号：

投标人名称：

日       期：

（二号标书封袋格式）

投 标 文 件

（二号标书）

项 目 名 称：

项 目 编 号：

投标人名称：

日       期：

评分索引表

| 评分项目 | 在响应文件中的页码位置 |
| --- | --- |

一号标书目录

一、资信证明文件

二、资格性审查响应对照表

三、符合性检查响应对照表

四、开标一览表

五、报价清单

六、技术参数响应及偏离表（如有）

七、商务条款响应及偏离表（如有）

八、江苏省盐南高新区政府采购事前信用承诺书

二号标书

服务方案（内容详见评标办法）

一、资信证明文件

1、实质性资格证明文件目录

文件1  法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明（复印件）

文件2  上一年度财务状况报表（复印件，成立不满一年不需提供）

文件3  依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（复印件）

文件4  具备履行合同所必需的设备和专业技术能力证明材料（复印件）

文件5  参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（原件,格式见附表）

文件6  法人授权书（原件）

文件7未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单。

文件8投标人拟派遣的项目负责人职称证书或学历证书（原件或加盖单位公章的复印件）。

文件9投标人拟派遣的项目负责人无在建工程承诺（格式自拟）。

文件10招标文件中规定要求提供的证明材料和投标人认为需要提供的其他材料。

2、非实质性资信证明文件目录

格式1  《企业申明函》

### 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

我公司郑重声明：我公司具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：

主要专业技术能力有：

投标人名称（公章）：

日期：年 月 日

### 参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

声  明

我公司郑重声明：参加本次政府采购活动前3年内，我公司在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

投标人名称（公章）：

授权代表签字：

日期：年  月   日

法人授权书

本授权书声明：____________（供应商名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就项目采购活动的合法代理人，以本公司名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。

代理人（被授权人）：_______________________

单位名称：_____________________________________

授权单位盖章：_________________________________

单位名称：_____________________________________

地址：

日期：

二、资格性审查响应对照表（格式）

投标人全称（加盖公章）：

| 序号 | 资格性审查响应内容 | 是否响应 （填是或者否） | 投标文件中的 页码位置 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| 6 |  |  |  |
| 7 |  |  |  |

三、符合性检查响应对照表（格式）

投标人全称（加盖公章）：

| 序号 | 符合性检查响应内容 | 是否响应 （填是或者否） | 投标文件中的 页码位置 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| 6 |  |  |  |
| 7 | 招标文件中的其他实质性要求 |  |  |

## 四、开标一览表

| 项 目 名 称 | ## 南海未来城景观轴养护服务 |
| --- | --- |
| 项目投标报价：（大写），小写： |  |
| 服务期限：1年。1年期满后，如履约能力强，服务质量优，一年内考核得分平均分85分以上，可以续签，一年一签，最多续签2次。 |  |
| 是否提供《企业类型声明函》： 是/否 见（ ）页 |  |
| 项目负责人： |  |

填写说明：

- 开标一览表不得填报选择性报价，否则将作为无效投标；

- 开标一览表中报价与投标报价清单中不符时，以开标一览表为准；

投标人（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）

日期：  年  月  日

## 五、报价清单

（详见附件）

附1：

中小企业声明函（工程、服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

- （标的名称） ，属于其他未列明行业；承接（承接）企业为（企业名称），从业人员    人，营业收入为万    元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

- （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承接（承接）企业为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

六、技术参数响应及偏离表（如有）

投标人全称（加盖公章）：

| 序号 | 招标要求 | 投标响应 | 超出、符合或偏离 | 原因 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

法定代表人或授权代表签字：

注：1、按照基本技术要求详细填列。

- 行数不够，可自行添加。

3、技术偏离表应针对项目需求逐条应答。

七、商务条款响应及偏离表（如有）

投标人全称（加盖公章）：

| 项目 | 招标文件要求 | 是否响应 | 投标人的承诺或说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 质保期 |  |  |  |
| 售后技术服务要求 |  |  |  |
| 交货时间 | 合同签订后天内 |  |  |
| 交货方式 |  |  |  |
| 交货地点 |  |  |  |
| 付款方式 |  |  |  |
| 投标货币 |  |  |  |
| 备品备件及耗材等要求 |  |  |  |
| 其他 |  |  |  |

法定代表人或授权代表签字：

八、江苏省盐南高新区政府采购事前信用承诺书

为营造我区公开、公平、公正、诚实守信的政府采购交易环境，树立诚信守法的投标人形象，本人代表本单位作出以下承诺：

（一）本单位对所提交的企（事）业单位基本信息、企（事）业负责人、项目负责人、技术负责人、从业资质和资格、业绩、财务状况、信誉等所有资料，均合法、真实、准确、有效，无任何伪造、修改、虚假成份，并对所提供资料的真实性负责；

（二）本单位无涉及政府采购活动的违法、违规不良记录，我公司及相关负责人无因存在重大隐患整改不力、发生有重大社会影响生产安全事故或其他严重违法违规行为而被列入失信联合惩戒的不良记录；

（三）严格依照国家和省、市关于政府采购的法律、法规、规章、规范性文件，参加政府采购投标活动；积极履行社会责任，促进廉政建设；

（四）严格遵守即时信息公示规定，及时维护和更新维护和更新交易中心信息库中与本单位相关的信息；

（五）自我约束、自我管理，守合同、重信用，自觉维护政府采购交易的良好秩序，与参与本次政府采购活动的其他供应商不存在直接控股或管理关系，不参与围标串标、弄虚作假、骗取中标、干扰评标、违约毁约等行为；

（六）自觉接受政府、行业组织、社会公众、新闻舆论的监督；

（七）本单位自愿接受政府采购监督管理机构和有关行政监督部门的依法检查。如发生违法违规或不良失信行为，自愿接受政府采购监督管理机构和有关行政监督部门依法给予的行政处罚（处理），并依法承担相应责任；

（八）本人已认真阅读了上述承诺，并向本单位员工作了宣传教育。

法定代表人签名：

统一社会性用代码：

单位名称（盖章）：

年    月    日

正本

南海未来城景观轴养护服务项目

### 服

### 务

### 方

### 案

副本

南海未来城景观轴养护服务项目

### 服

### 务

### 方

### 案