苏州工业园区政府采购

服务类磋商项目

采购文件

采购编号：JSZC-320591-CJZB-C2025-0163

项目名称：苏州工业园区扬贤路东、扬泰路北地块（DK20240242）土壤修复项目

采购单位：苏州工业园区土地储备中心

采购代理：苏州市创杰招投标咨询服务有限公司

采购类别：服务类

二O二五年九月

前附表

| 序号 | 名称 | 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 采购编号 | JSZC-320591-CJZB-C2025-0163 |
| 2 | 项目名称 | 苏州工业园区扬贤路东、扬泰路北地块（DK20240242）土壤修复项目 |
| 3 | 采购代理机构 名称及地址 | 名 称：苏州市创杰招投标咨询服务有限公司 地 址：苏州市干将西路399号银海大厦303室 联 系 人：朱晓芹 潘莉莉 路丽丽 卢君悦 联系电话：0512-68669209 |
| 4 | 采购单位 | 名 称：苏州工业园区土地储备中心 地 址：苏州工业园区旺墩路 158 号新能大厦 18 楼 联系电话：0512-66685023 |
| 5 | 响应文件组成 | 详见采购文件第二章 |
| 6 | 磋商保证金 | 本项目不收取磋商保证金 |
| 7 | 响应文件有效期 | 响应文件提交截止之日起45天（日历日） |
| 8 | 获取采购文件时间 | 自公告发布之日起5个工作日 |
| 9 | 响应文件网上提交截止时间 | 2025年9月29日14点00分（北京时间） 响应文件必须在截止时间前完成提交（上传），逾期提交（上传）的响应文件恕不接受。 |
| 10 | 开启时间 开启地点 | 2025年9月29日14点00分（北京时间） “苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/） 本项目为不见面磋商项目，开启阶段供应商在【供应商解密】环节必须使用 CA证书解密电子响应文件，如在系统规定的解密时间(响应文件提交截止时间后 30 分钟)内未能完成解密的视为放弃参与本项目。 |
| 11 | 评审时间 评审地点 | 2025年9月29日14点00分（北京时间） 苏州工业园区公共资源交易中心，星塘大厦（园区市民服务中心）3楼北（苏州大道136号，地铁1号线星塘站4号口出站即到） |
| 12 | 磋商响应 文件份数 | 本项目采用电子响应文件，供应商按照采购文件要求制作上传电子响应文件，投标时供应商无需提供纸质响应文件。 成交后5个工作日内，成交单位向招标代理机构提供与电子响应文件内容一致的纸质响应文件两份。 |
| 13 | 报价本位币 | 人民币 |
| 14 | 履约保证金 | 根据《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知（苏财购【2023】150号）》规定，中标（成交）供应商可以自愿选择，使用以电子履约保函（保险）形式代替提供履约保证金。供应商可通过江苏省政府采购网、“苏采云”系统链接访问登录“政府采购电子履约保函（保险）平台”，选择第三方机构并提交保函（保险）申请。详见：江苏政府采购网“资料下载”栏目（网址：www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz）下载“政府采购电子履约保函（保险）操作手册”。本项目采购单位未要求收取履约保证金。 |
| 15 | 成交通知书 | 确定出成交单位后，采购代理机构在法定时间内向成交单位发出成交通知书。成交通知书将成为合同的组成部分。 请成交单位在成交结果公告届满之日起30日内,使用CA证书登录“苏采云”系统及时下载成交通知书。 |

目    录

一、磋商公告

二、采购需求

三、评标方法及评分标准

四、合同主要条款及格式

五、磋商响应文件格式

- 一、磋商公告

项目概况

苏州工业园区扬贤路东、扬泰路北地块（DK20240242）土壤修复项目采购项目的潜在供应商应在（苏采云系统）获取采购文件，并于2025年9月29日14点00分（北京时间）前提交响应文件。

一、项目基本情况

采购编号：JSZC-320591-CJZB-C2025-0163

项目名称：苏州工业园区扬贤路东、扬泰路北地块（DK20240242）土壤修复项目

采购方式：竞争性磋商

预算金额：人民币陆拾万元整（小写：600000.00元）；

最高限价：人民币伍拾伍万玖仟叁佰元整（小写：559300.00元）；

采购需求：按要求完成苏州工业园区扬贤路东、扬泰路北地块（DK20240242）土壤修复并通过效果评估。

合同履约期限：治理总工期为35个自然日（具体从合同签署之日起至具备验收条件时止）（详细进度见采购合同约定）

二、申请人的资格要求：

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（6）法律、行政法规规定的其他条件。

2、落实政府采购政策需满足的资格要求：根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》的相关规定，本项目专门面向中小企业采购（响应单位必须为中小微企业或残疾人福利性单位或监狱企业，并在响应文件中提供相关声明函或监狱企业证明文件，否则为无效投标），所属行业为其他未列明行业。

3、本项目的特定资格要求：

（1）未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单；

（2）本项目不接受联合体投标；

（3）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商（包含法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司），不得参加同一合同项下的政府采购活动。法人的分支机构不得参加政府采购活动（除银行、保险、石油石化、电力、电信等行业特殊情况外）；为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、监测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

（4）其他特定资格要求：

1）响应单位须具有污染土壤修复及深化设计能力，具有建设主管部门颁发的环境工程设计专项（污染修复工程）乙级或以上资质，及建设主管部门颁发的环保工程专业承包叁级或以上资质；

2）响应单位须具备安全生产条件，有建设主管部门颁发的安全生产许可证并在有效期内；

3）响应单位须具有有经验的项目现场负责人，该负责人需具备建筑工程或市政工程贰级或以上注册建造师执业证书以及安全生产考核合格证（B）类证件且在有效期内，且在项目执行期间该负责人不得同时担任其他项目的负责人，项目现场负责人与项目总负责人、技术负责人、安全负责人不得为同一人；

4）响应单位具有就本项目取得的与水泥窑协同处置单位的合作的处置协议（协议格式自拟），加盖双方企业公章；并须提供水泥窑协同处置单位水泥窑技改项目的环评批复（复印件加盖公章）及生产线日生产能力证明和本项目日处理污染土壤能力的盖章承诺。

三、获取采购文件

1.时间：自公告发布之日起5个工作日

2.地点：苏采云系统

3.方式：

（1）CA证书办理

供应商参与政府采购活动需办理江苏省电子政务证书认证中心CA证书和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。CA证书及电子签章的办理方法详见苏州市政府采购网—法规政策--《转发省财政厅关于更换全省政府采购交易系统CA数字证书和电子签章的通知》或者“苏采云”系统登录界面中的“新CA办理指南”。“苏采云”系统目前仅支持“苏采云”系统下的政务CA证书，江苏省内各地区办理的“苏采云”系统下的政务CA证书全省通用。苏州现场办理地址：苏州市姑苏区平泷路251号政务服务中心4楼公共交易中心窗口，咨询电话：0512-69820834。

（2）参与采购活动

供应商插入CA证书登陆“苏采云”系统后选择具体项目，点击“我要参与”并签章提交《投标供应商确认函》，提交《投标供应商确认函》日期视同为依法获取采购文件日期。供应商须打印、保留《投标供应商确认函》，质疑时《投标供应商确认函》与质疑函一并提交；未依照采购公告要求提交《投标供应商确认函》的供应商，视为未参与该项政府采购活动，不具备对该政府采购项目提出质疑的法定权利，但因供应商资格条件或获取采购文件时间设定不符合有关法律法规规定等原因使供应商权益受损的除外。

（3）电子投标准备

供应商在“苏采云”系统中操作参与项目后，必须在“已参与项目”界面中下载电子采购文件（后缀名为“.kedt”）并导入政府采购客户端工具后方可进行响应文件制作和提交（具体详见《苏采云系统供应商操作手册》，网址链接https://czju.suzhou.gov.cn/zfcg/html/content/20231220161910031.shtml）。在系统操作过程中如有疑问，请按以下方式联系：

注册咨询：18261002950；

CA技术咨询电话：400-608-6099；

签章使用问题：025-83633811、025-83633812、15380932027、15371015030；

系统使用指导与咨询：联系电话：0512-69820854；智能客服：登录苏采云系统后，联系系统右下方智能客服图标进行咨询。

4.售价：免费。

四、响应文件提交

1.递交响应文件截止时间：2025年9月29日14点00分（北京时间）

2.地点：“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）。响应文件网上递交，不需要现场参加采购活动。

3.本项目采用电子招投标形式，请供应商按照《苏采云系统供应商操作手册》进行制作、上传电子响应文件。电子响应文件制作完成后请于响应文件递交截止时间前成功上传至“苏采云”系统，否则视为放弃参加该采购项目。供应商应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因供应商自身原因造成的电子响应文件上传不成功由供应商自行承担全部责任。

五、开启

1.时间：2025年9月29日14点00分（北京时间）

2.地点：“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）

3.线上参加开标（开启）会方式：供应商登录“苏采云”系统在平台首页点击“开标大厅”，进入江苏省政府采购一体化不见面开标（采购）大厅，在今日项目列表，点击项目，进入不见面开标系统。本项目为不见面磋商项目，开启阶段供应商在【供应商解密】环节必须使用 CA证书解密电子响应文件，如在系统规定的解密时间(响应文件提交截止时间后 30 分钟)内未能完成解密的视为放弃参与本项目。

请供应商确保电脑、系统及其他设备（视频输入输出设备等）无误，且开启直至项目结束始终保持系统在线状态。

六、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

七、其他补充事宜

1.根据苏州市财政局《关于深入开展苏州市政府采购合同信用融资业务的通知》相关要求，本项目支持政府采购合同信用融资。

2.本次采购的相关信息刊登在苏州政府采购网、江苏政府采购网。

3.苏州工业园区政府采购监督电话：0512-66681110。

八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

1.采购单位信息

名    称：苏州工业园区土地储备中心

地    址：苏州工业园区旺墩路 158 号新能大厦18楼

联 系 人：魏蓝

联系电话：0512-66685023

2.采购代理机构信息

名  称：苏州市创杰招投标咨询服务有限公司

地　　址：苏州市干将西路399号银海大厦303室

联 系 人：朱晓芹  卢君悦  潘莉莉  路丽丽

联系方式：0512-68669209

3.项目联系方式

项目联系人：朱晓芹

电　　  话：0512-68669209

- 二、采购需求

受苏州工业园区土地储备中心之委托，苏州市创杰招投标咨询服务有限公司对其需采购的苏州工业园区扬贤路东、扬泰路北地块（DK20240242）土壤修复项目在国内组织竞争性磋商采购。欢迎符合资格条件的供应商前来报名参加磋商。

- 一、采购编号：JSZC-320591-CJZB-C2025-0163

- 二、项目名称：苏州工业园区扬贤路东、扬泰路北地块（DK20240242）土壤修复项目

★三、采购预算：人民币陆拾万元整（小写：600000.00元）；

★四、最高限价：人民币伍拾伍万玖仟叁佰元整（小写：559300.00元）；

- ★五、采购需求：（本文件中★标示内容为实质性要求）

- 1.项目背景

1.1任务由来

地块位于苏州工业园区扬贤路东侧、扬泰路北侧，占地面积8639.63m2。地块历史用途主要包括宅基地、农用地、工业用地、河流等。根据《苏州工业园区总体规划（2012-2030）》，本地块规划用途为工业用地（M），属于《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）中的第二类用地。

2025年6月，地块原施工单位现场开挖至修复方案设计边界后发现基坑开挖断面处土壤颜色异常，后经补充调查，结果表明原定修复范围外仍存在砷污染土壤，需进行补充修复。

1.2 地块现状

空地，地面覆盖有草皮，具体可自行踏勘现场。

1.3 地块未来规划

地块未来规划为工业用地，属于GB36600-2018中的“第二类用地”。

1.4 周边环境概况

地块相邻地块主要为企业和道路；地块周边500m范围内主要敏感目标为地表水体，为位于西侧360m的大水泾，流向为由北向南。

- 2.土壤污染状况调查及风险评估情况

### 2.1 土壤污染状况调查情况

### （1）前期土壤污染状况调查情况

前期调查土壤砷超标深度为0~0.5m、0.5~1.0m、1.0~1.5m，超标样品主要位于填土中。采用不超标点位连线法绘制出整体超标范围、土壤超标面积约为191m2。

### （2）补充调查情况

补充调查有16个土壤点位（共有21个土壤样品）砷检出含量超过修复目标，最大超标倍数为2.97倍，最大超标深度范围为1.5m，超标深度主要集中在表层0-0.5m范围。补充调查超标点位主要集中在修复区基坑周边，修复区基坑西侧及南侧部分区域。

### 2.2 风险评估情况

根据风险评估污染物筛选本地块土壤关注污染物为砷。经风险评估土壤中关注污染物砷的人体健康风险超过可接受水平，需采取修复措施。根据地块实际情况进行进一步分析，确定砷的修复目标值为60mg/kg。

- 2.3 修复范围及工作量

本地块补充修复面积叠加约为980.5m2，投影面积约为961m2，补充修复工作量为594.5m3，最大补充修复深度为1.5m，补充修复范围及工作量统计、清洁土工作量统计详见表2-1、2-2，修复范围总图详见图2-1。修复区域拐点坐标根据中标后领取《扬贤路东、扬泰路北地块土壤修复项目补充调查报告》（简称补充调查报告）为准。

表2-1补充修复范围及工作量统计

| 修复深度/m | 修复区块 | 修复面积/m2 | 修复工作量/m3 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0-0.5 | BX1-1 | 42.2 | 21.1 |
|  | BX1-2 | 322.5 | 161.25 |
|  | BX1-3 | 273.2 | 136.6 |
| 0-1.0 | BX2-1 | 60.8 | 60.8 |
|  | BX2-2 | 37.2 | 37.2 |
|  | BX2-3 | 95.9 | 95.9 |
| 1.0-1.5 | BX3-1 | 35.5 | 17.75 |
|  | BX3-2 | 84 | 42 |
| 0-1.5 | BX4-1 | 29.2 | 21.9 |
| 合计 |  | 980.5 | 594.5 |

表2-2清洁土工作量统计

| 修复区块 | 修复深度/m | 修复面积/m2 | 修复工作量/m3 |
| --- | --- | --- | --- |
| BX3-1 | 0-1.0 | 35.5 | 35.5 |
| BX3-2 | 0.5-1.0 | 19.5 | 9.75 |
|  | 0-1.0 | 64.5 | 64.5 |
| 合计 |  | 119.5 | 109.75 |

项目报价工作量清单：

| 序号 | 名称 | 工作内容 | 工作量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 方案编制 | 实施方案编制及评审 | 1 | 项 |
| 2 | 项目实施 | 临时设施及二次污染防治措施建设 | 1 | 项 |
| 3 |  | 土方开挖、短驳、预处理、堆置等 | 704.3 | m³ |
| 4 |  | 污染土壤运输、水泥窑处置 | 594.5 | m³ |
| 5 |  | 基坑降水及设备清洗废水处理（若满足回用要求，用于降尘；不满足回用要求，但满足污水厂入场水质要求，则委外处理） | 1 | 项 |
| 6 |  | 过程环境监测、自检等 | 1 | 项 |
| 7 | 其他 | 项目实施所需的其他费用 | 1 | 项 |

图2-1补充修复范围总图

- 3.污染土壤鉴别情况

建议按照一般固废进行管理。

- 4.招标内容与基本要求

4.1采购内容：苏州工业园区扬贤路东、扬泰路北地块（DK20240242）土壤修复，并通过效果评估。

4.2治理技术方案：水泥窑协同处置技术。

4.3履约期限要求：治理总工期为自合同签署之日起35个自然日（其中全部污染土壤开挖且运输至水泥窑协同处置单位等工作时限以成交单位承诺时间为准，响应单位在投标文件中提供响应承诺的时间），具体详见合同约定。

4.4污染土壤运输要求：为保障项目进度并降低运输过程二次污染的发生率，项目涉及的污染土壤不得运出江苏省范围。污染土壤运输必须符合所在地、外运沿线和接受地生态环境、城管、卫生防疫、交通运输等相关部门的要求，相关手续由成交单位自行办理，费用由成交单位自行支付。同时，做好污染土壤清挖、转运等的全过程留痕及修复全过程的污染防控。

4.5如成交单位成交后实际工作与响应投标文件、相关承诺内容、合同及附件不符，采购单位有权取消其成交资格，重新招标，成交单位已缴纳费用不予退还。

- 5.项目实施现场要求

5.1可以在采购单位指定区域搭设项目实施用临时设施，费用在报价中考虑。现场临时设施在修复效果评估结束后7天内自行拆除，费用在报价中考虑。

5.2采购单位将协助成交单位办理项目实施临时用水、临时用电。项目实施用水、用电所需费用由成交单位自行承担且包含在投标报价中。

5.3现场清挖时应做好二次污染的防治措施，杜绝在清挖时出现因污染物质、有害气体、扬尘以及地表水和基坑废水等对周围环境和居民造成影响的事情发生。同时应对现场操作人员做好必要的防护措施，做到安全文明施工，并能提供满足相关职能部门现场监督必备的安全防护装备。

5.4项目实施前应编制实施方案，并通过专家评审，项目实施应按照修复方案及实施方案进行，实施过程中的监理也应在本实施方案的基础上进行监理工作更新细化等工作。地下是否存在地下管线、地下障碍物及疑似危险废物，均由成交单位自行考虑，费用在报价中考虑。

5.5事故风险及应急预案

（1）制定事故风险防范措施，包括污染场地治理现场风险防范管理措施，水污染风险防范管理措施，大气污染事故风险防范措施，噪声事故风险防范措施，火灾和爆炸事故风险防范,疫情防控应急措施。

（2）做好工伤事故防范措施，包括现场安全布置措施，人员安全健康风险防范措施。

（3）做好群体事件风险防范措施。

（4）做好事故发生后应急预案及措施，包括环境污染应急预案及措施，人员安全事故应急措施，群体事件应急措施。

5.6污染土壤清挖过程中若遇到土层中出现疑似危险废物时，必须按照相关法规流程及时向环境监理以及业主等汇报，并提出合理的处置建议，待相关部门同意后进行安全处置。

5.7本地块修复完成后基坑无需回填，但需采取覆盖防尘措施，地块效果评估完成前，成交单位负责加强对地块的现场管理工作。

5.8前期成果材料提及的和管理部门提出的其他相关要求。

- 6.修复过程污染防控要求

- 6.1评价标准

调查地块未来土地利用规划为工业用地（M），属于建设用地中的第二类用地。本地块土壤砷评价标准参照《扬贤路东、扬泰路北地块土壤修复方案》（简称修复方案）确定的修复目标值，其他土壤指标评价标准参照GB36600-2018筛选值。

本项目土壤样品中砷筛选标准值参见下表。

表 6-1土壤污染风险筛选值（单位：mg/kg）

| 序号 | 污染物 | 筛选值 | 标准来源 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 砷 | 60 | 修复目标值 |

6.2 二次污染防治措施

### （1）大气环境二次污染防治措施

本项目实施过程中可能会造成大气环境污染的环节有：污染土清挖、装车、运输等过程可能会产生扬尘、废气等大气污染。成交单位应采取合理控制机械、湿法作业、洒水降尘、密闭运输、定期清扫、大气监测等措施进行大气二次污染防治。

### （2）固废及危废管理措施

本项目实施中产生的固废包括车辆清理过程中产生的废抹布、污染土装载区废弃铺设用防水布及少量生活垃圾，成交单位应委托第三方有资质单位进行终端处置。

### （3）水环境二次污染防治措施

项目实施期间，其中对水环境构成影响的主要是基坑废水。成交单位负责对基坑废水进行收集抽送至支架水池统一收集，并负责根据检测结果进行处置。

### （4）噪声二次污染防治措施

本项目实施现场的噪声主要分为机械噪声、施工作业噪声和施工车辆噪声，成交单位应采取人为噪声控制、强噪声作业时间控制、强噪声机械的降噪措施、加强实施现场的噪声监测等措施。

### （5）土壤二次污染防治措施

本项目污染土清挖过程应避免对土壤造成二次污染，具体防治措施包括：

<1>污染场地上的施工机械和设备等，在移动到其他场地之前，需要清除机械和设备上残留的污染土及污染土壤。防止污染土及污染土壤随之迁移到其他场地，造成二次污染。

<2>对场内区域进行合理规划，减少污染土场内的转运距离；合理安排施工工序，处理后污染土及时进行抽样监测，减少暂存时间。

<3>在挖土施工过程中，为防止尘土飞扬，对暴露在大气中的污染土需采用防尘网覆盖的方式防尘，并定期进行洒水降尘。

- 6.3修复工程监理

修复工程监理要求以成交后向采购单位领取的《扬贤路东、扬泰路北地块土壤修复方案》为准。

- 6.4环境应急方案

环境应急方案要求以成交后向采购单位领取的《扬贤路东、扬泰路北地块土壤修复方案》为准。

- 7.其他要求

- 7.1成交单位自检

项目实施过程期间，成交单位应针对大气环境、废水、噪声和土壤进行监测。

表7-1 修复工程自检内容

| 修复工程自检内容 | 监测环节 | 方案 | 监测内容及监测标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 大气环境监测 | 土壤清挖、运输 | 在地块下风向场地边界3个、上风向地块边界1个共布置4个监测点位 | 检测指标包括TSP、PM10、PM2.5、砷及其化合物、非甲烷总烃，执行《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）、根据《环境空气质量标准》（GB 3095-2012）等相关标准。 |
| 废水 | 运输 | 抽检废水样品 | 监测指标包括pH、CODMn、溶解性总固体、氨氮（以N计）、砷，执行《地下水质量标准》（GB/T 14848-2017）的IV类标准、《污水排入城镇下水管道水质标准》（GB T31962-2015）等标准。 |
| 噪声 | 清挖、运输 | 合理安排施工机械，选用低噪音设备，设立声障 | 地块根据《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）建筑施工场界环境噪声昼间不得超过70dB（A），夜间不得超过55dB（A）。 |
| 土壤自检 | 基坑自检 | 根据《污染地块风险管控与土壤修复效果评估技术导则（试行）》（HJ25.5-2018）进行采样检测 | 执行《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）(GB36600—2018)》 |

### （1）大气环境监测

项目实施开始前、项目实施期间和项目完成后，应开展大气环境监测内容监测，一般包括污染土壤清挖过程中污染物无组织排放空气样品的采集、分析及质量评价。

无组织排放大气污染物的采集根据大气污染物综合排放标准（DB32/4041-2021）执行，采用连续监测1小时采集1个样品的方法。采样频次参照《建设用地土壤污染修复工程环境监理规范》（DB32/T 3943-2020）中要求。在地块下风向场地边界3个和上风向地块边界1个共布置4个监测点位。

大气环境检测指标包括TSP、PM10、PM2.5、砷及其化合物、非甲烷总烃，执行《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）、根据《环境空气质量标准》（GB 3095-2012）等相关标准。

### （2）水污染排放监测

本项目实施期间，产生的废水主要为车辆清洗废水、基坑废水。抽检废水样品，pH、CODMn、溶解性总固体、氨氮（以N计）、砷，满足《地下水质量标准》（GB/T 14848-2017）的IV类标准，则回用，若不满足回用标准，若满足《污水排入城镇下水管道水质标准》（GB T31962-2015），则成交单位负责依法依规委外处置。

表7-2废水排放监测因子评价标准（单位：mg/L）

| 污染物指标 | 《地下水质量标准》（GB/T 14848-2017）的IV类标准 | 《污水排入城镇下水管道水质标准》（GB T31962-2015）中B级标准 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| CODMn | 10 | / | mg/L |
| NH3-N | 1.5 | 45 | mg/L |
| 溶解性总固体 | / | 2000 | mg/L |
| 砷 | 0.05 | 0.3 | mg/L |
| pH值 | 5.5~9.0 | 6.5~9.5 | 无量纲 |

### （3）噪声污染源监测

项目组织实施期间，成交单位应定期开展噪声监测工作。地块噪声监测方法与评价标准参考《建筑施工场界噪声测量方法》（GB12524-1990）和《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）。地块根据《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）建筑施工场界环境噪声昼间不得超过70dB（A），夜间不得超过55dB（A）。

①布点采样

噪声污染源的监测布点方法按照《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB 12523-2011）执行。根据被测建筑施工场地的建筑作业方位和活动形式，确定噪声敏感建筑或区域的方位，并在建筑施工场地边界线上选择离敏感建筑物或区域最近的点作为测点。

②测量条件

测量条件应该符合《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB 12523-2011）中规定条件。测量仪器为积分声级计，其性能至少应符合《电声学声级计》（GB/T 3785-2010）中对Ⅲ型仪器的要求。

③测量方法与频次

按照《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB 12523-2011）执行。以20min的等效A声级表征该点的昼、夜间噪声值。测量时间分为白天和夜间两个时间段。白天测量选在8:00～12:00时或14:00～18:00时，夜间选在22:00～6:00时。

④评价标准

按照《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB 12523-2011）。

表7-3环境噪声排放标准

| 昼间dB（A） | 夜间dB（A） |
| --- | --- |
| 70 | 55 |

### （4）地块土壤自检

自检是在地块修复完成后，对地块内土壤修复效果进行自我检查和自我评价的过程，主要是通过文件自我审核、现场勘察、现场自采样和自检测分析等，进行修复效果自我评价，判断是否达到效果评估标准，为修复项目第三方效果评估做好准备，减少因第三方验收不合格造成的返工现象，为最后修复工程第三方效果评估顺利通过提供必要的保障。

本项目自检内容主要包括土壤清挖基坑自检、潜在二次污染区域自检自检。自检项目主要为本地块修复目标污染物砷。

当土壤清挖至修复深度后，对清挖后基坑进行侧壁和底部的自检工作，若基坑非污染区交接面修复的目标因子满足相应修复目标，则无需进一步清挖，若不达标，则继续清挖至达标深度。

针对地块内原地面以下污染土壤，清挖产生的基坑，基坑底部采用系统布点法，基坑侧壁采用等距离布点法，当基坑深度大于1m时，侧壁应进行垂向分层采样，应考虑地块土壤性质与污染垂向分布，在污染物易富集位置设置采样点。基坑坑底和侧壁、堆土清理后露出的原地面高程土壤样品，以去除杂质后的土壤表层样为主（0~20cm），不排除深层采样。

表7-4基坑底部和侧壁最少采样点数量

| 基坑面积（m2） | 坑底采样点数量（个） | 侧壁采样点数量（个） |
| --- | --- | --- |
| x＜100 | 2 | 4 |
| 100≤x＜1000 | 3 | 5 |
| 1000≤x＜1500 | 4 | 6 |
| 1500≤x＜2500 | 5 | 7 |
| 2500≤x＜5000 | 6 | 8 |
| 5000≤x＜7500 | 7 | 9 |
| 7500≤x＜12500 | 8 | 10 |
| X＞12500 | 网格大小不超过40mx40m | 采样点间隔不超过40m |

表7-5本地块土壤清挖效果自检因子评价标准

| 自检因子 | 处置目标值（mg/kg） |
| --- | --- |
| 砷 | 60 |

- 7.2效果评估

污染地块修复效果评估工作内容包括：更新地块概念模型、布点采样与实验室检测、风险管控与修复效果评估、提出后期环境监管建议、编制效果评估报告。

### （1）资料回顾

<1>文件收集

在效果评估工作开展之前，应收集与地块环境污染和修复相关的资料，主要包括：

①地块环境调查评估及修复技术方案等相关文件：地块环境调查评估报告及其备案意见、地块修复技术方案及其备案意见、地块修复施工组织设计及其专家评审意见、地块修复工程环境监理方案及其专家评审意见、其他相关资料。

②地块修复工程资料：工程测量放线记录、污染土壤清挖记录、污染土壤运输记录、修复设施运行记录、土壤外运手续文件、固废转移台账及手续文件、监测采集方案、采样记录及结果报告（包括施工单位和环境监理单位）；修复实施过程的施工日志等记录文件、修复施工单位修复工程竣工报告等。

③环境管理资料：二次污染防治措施台账、二次污染现场检测记录及结果，二次污染防治自检报告。

④环境监理文件：环境监理记录和监理报告。监理对清挖工程量的核定。

⑤其它文件：其它服务于工程验收需要提供的资料，如环境管理组织机构等。

⑥相关图件：地块地理位置示意图、总平面布置图、修复范围图、污染修复工艺流程图、修复过程照片和影像记录等。

<2>人员访谈与文件核审

对收集的资料进行整理和分析，并通过与现场负责人、修复实施人员、监理人员等相关人员进行访谈，明确以下内容：

①根据地块环境调查评估报告、修复技术方案、补充调查报告等前期资料及相关行政文件，确定地块的目标污染物、修复范围和修复目标，作为验收依据。

②通过审查地块修复过程监理记录和二次污染防治监测数据，核实修复方案和环保措施的落实情况。

③通过审查相关运输清单和接收函件，结合修复过程监理记录，核实污染土壤的数量和去向。

④通过审查关于修复过程修复质量完成情况的相关文件，核实是否达到修复目标值。

### （2）现场踏勘

根据地块前期资料，结合修复过程工程监理与环境监理出具的相关报告，勘察确定土壤区块的修复范围和深度、污染土壤清运、现场基坑降水处理的需求，核实修复范围是否符合地块修复方案、补充调查报告等的要求。

对地块表层土壤及侧面裸露土壤状况、遗留物品等进行观察和判断，可使用便携式测试仪器进行现场测试，辅以目视、嗅觉等方法，识别现场遗留污染痕迹。

### （3）土壤修复效果评估

本地块补充修复区域的效果评估范围为补充调查中确定的范围。

#### <1>基坑清理效果评估布点

坑底表层采用系统布点法，基坑侧壁采用等距离布点法，采样点数量见表7-6。由于基坑开挖过程中可能遇到障碍，且存在很多不确定因素，因此坑底和坑壁的采样点应该根据现场的实际情况布设。

当基坑深度大于1m时，侧壁应进行垂向分层采样，应考虑地块土层性质与污染垂向分布特征，在污染物易富集位置设置采样点，各层采样点之间垂向距离不大于3m，具体根据实际情况确定。

修复范围内部和侧壁的样品以去除杂质后的土壤层样为主（0~20cm），不排除深层采样。

表7-6基坑推荐采样点数量

| 基坑面积（m2） | 坑底采样点数量（个） | 侧壁采样点数量（个） |
| --- | --- | --- |
| x＜100 | 2 | 4 |
| 100≤x＜1000 | 3 | 5 |
| 1000≤x＜2500 | 4 | 6 |
| 2500≤x＜2500 | 5 | 7 |
| 2500≤x＜5000 | 6 | 8 |
| 5000≤x＜7500 | 7 | 9 |
| 7500≤x＜12500 | 8 | 10 |
| ≥12500 | 网格大小不超过40m×40m | 采样点间隔不超过40m |

图7-1基坑底部与侧壁采样点布点示意图

#### <2>二次污染区域

潜在二次污染区域包括但不限于：运输车辆临时道路、废水暂存区、修复过程中污染物迁移涉及的区域、其他可能的二次污染区域。

建议在开展修复施工前和修复施工完毕后分别进行采样。

对于潜在二次污染区域土壤，原则上采用判断布点法根据修复设施设置、潜在二次污染来源等资料设置采样点，也可采用系统布点法设置采样点。

潜在二次污染区域样品以去除杂质后的土壤表层样为主（0~20cm），不排除深层采样。

#### <3>非处置区布点

参照《江苏省建设用地土壤污染状况调查和效果评估报告编制补充技术要点（征求意见稿）》（2023年8月10日），“土壤与地下水修复效果评估范围应包括地块全部区域，其中非修复区土壤采样可按照40m×40m网格布点，每个非修复区的点位不宜少于2个，临近修复区域位置应布设点位，非修复区面积大于修复区域面积的点位可酌情减少。非修复区域其中不少于20%的点位采样深度宜达到修复深度。”

#### <4>检测指标

①基坑修复范围内：基坑土壤的检测指标一般为对应修复范围内土壤中目标污染物。存在相邻基坑时，应考虑相邻基坑土壤中的目标污染物。

②参照《江苏省建设用地土壤污染状况调查和效果评估报告编制补充技术要点（征求意见稿）》（2023年8月10日）：“效果评估的检测因子应包含修复目标污染物和前期调查发现超标但风险评估表明无人体健康风险的污染物，且应有20%样品的检测因子涵盖GB36600表1的45项和地块特征因子。”

③其他项目：必要时增加修复过程二次污染物、土壤理化指标、设施运行参数等。同时考虑地下水水位、地下水流速、地球化学等参数。

#### <5>评估标准和方法

①评估标准

土壤修复效果评估标准为土壤中污染物浓度达到修复目标值。

②评估方法

采用逐一对比和统计分析的方法进行土壤修复效果评估。

当样品数量＜8个时，应将样品的检测值与评估标准值逐个对比。

a)若检测值低于或等于评估标准值，则认为达到修复效果；

b)若检测值高于评估标准值，则认为未达到修复效果。

当样品数量≥8个时，可在修复单元内采用统计分析方法进行修复效果评估。一般采用样品均值的95%置信上限与修复效果评估标准值进行比较：

a)样品均值的95%置信上限小于等于修复效果评估标准值；

b)样品浓度最大值不超过修复效果评估标准值的2倍。

上述条件全部符合方可认为地块达到修复效果，否则认为未达到修复效果。

### （4）水泥窑协同处置的环境管理工作

审核水泥窑出具的污染土壤接收和消纳证明，核对是否所有污染土壤均外运至水泥窑并完成水泥窑协同处置。

具体以效果评估实际制定的方案及实施内容为准。

六、主要商务条款：

1、报价说明：响应单位应对所投项目的全部内容进行报价，只投其中部分内容者，其响应投标文件将被拒绝。除非合同中另有规定，响应单位对开标一览表中的全部货物和服务的报价应包括但不限于项目实施方案编制、论证、评审，工程实施，基坑监测，废水、废气、噪声、固废等的处理，污染土壤的清挖、运输、存储、预处理、二次搬运、有害物处置、检验验收、监控、二次污染防治以及水泥窑协同处置（包括污染土壤运输、堆放暂存、处置）技术等对污染土壤治理全过程发生的所有费用，以及项目所需的物品、设备、工具费用，保险、现场吊装、检测验收、安装调试、技术支持与培训、售后服务与维保及相关劳务支出等工作所发生的全部费用以及响应单位企业利润、税金和政策性文件规定及合同包含的所有风险（包括但不限于项目实施期间价格的涨跌，政策性调整，项目未知事宜等）、责任等各项应有费用。本项目为“交钥匙”项目，总价包干。投标报价为最终报价，除非因特殊原因并经采购单位同意，响应单位不得再要求追加任何费用。同时，除非合同条款中另有规定，否则，响应单位所报价格在合同实施期间不因市场变化因素而变动。

2、付款方式：按合同条款约定。

3、合同履约期限：治理总工期为自合同签署之日起35个自然日（其中全部污染土壤开挖且运输至水泥窑协同处置单位等工作时限以成交单位承诺时间为准，响应单位在投标文件中提供响应承诺的时间），详细说明见合同约定。

履约地点：苏州工业园区扬贤路东、扬泰路北地块（DK20240242），详见合同约定。

4、项目验收：按合同条款约定。

七、综合说明及其他要求

1、供应商提供的服务能够至少达到以上要求，同时明确详细的项目技术及实施方案。供应商须具备独立完成本项目的能力，因此供应商可在投标前自行进行勘察现场及调研，了解项目情况及详细需求，但供应商不得因此使采购单位承担有关的责任和蒙受损失。供应商自行担前期勘察现场调研的责任和风险。供应商中标（成交）后，不得以不了解项目情况及详细需求为理由而向采购单位提出任何索赔的要求，对此采购单位不再承担任何责任。

2、供应商必须承诺采购文件中提出的全部要求，如果其中某些条款不响应时，应在文件中逐条列出，未列出的视同响应。

3、供应商在响应投标文件中应充分体现自身提供服务及管理的能力、服务质量保障、应急保障、技术能力、公司与本项目服务相关的履行经验能力（若有） 及获得表彰、荣誉（若有）等内容。

4、供应商应对所投全部内容进行报价，只投其中部分内容者，其响应投标文件将被拒绝。中标（成交）单位对服务缺陷不予更正，采购单位有权另请其他单位更正，所发生的费用由中标（成交)单位承担。

5、响应单位应能保证所提供的成果涉及到的知识产权是合法取得，并享有完整的知识产权，不会因为采购单位的使用而被责令停止使用、追偿或要求赔偿损失，如出现此情况，一切经济和法律责任均由响应单位承担。

6、中标（成交）单位自行承担合同实施期间其所有服务人员的人身安全、仪器设备的使用正常及其一切可能产生的后果。

7、中标（成交）单位须按照本采购文件的要求对该招标项目进行服务工作，不得转包。

8、采购文件最终解释权归采购单位及招标代理机构所有。

- 八、响应文件的组成及要求

（一）文件组成（部分格式见附件）

1、封面

2、开标一览表

3、磋商报价分析表（如有）

4、资格审查响应文件

4.1满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

4.1.1具有独立承担民事责任的能力。提供包括法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

4.1.2具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。提供包括但不限于最近一期（2023年度或2024年度）财务审计报告或最近一期（2025年3月以来任意一期）财务报表，其他组织、自然人及成立未满一年的法人应提供银行出具的资信证明）；

4.1.3具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。提供证明材料或承诺；

4.1.4有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。提供提交响应文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料，如相关主管部门证明或银行代扣证明。响应单位如依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的应提供相关主管部门出具的证明材料；

4.1.5参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录。提供书面声明函；

4.1.6法律、行政法规规定的其他条件。承诺符合；

4.2落实政府采购政策需满足的资格要求：《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件（本项目专门面向中小企业采购。响应单位必须为中小微企业或残疾人福利性单位或监狱企业，并在响应文件中提供相关声明函或监狱企业证明文件，否则为无效投标）；

4.3合格响应单位特定资格要求证明文件：

（1）响应单位须具有污染土壤修复及深化设计能力，具有建设主管部门颁发的环境工程设计专项（污染修复工程）乙级或以上资质，及建设主管部门颁发的环保工程专业承包叁级或以上资质；

（2）响应单位须具备安全生产条件，有建设主管部门颁发的安全生产许可证并在有效期内；

（3）响应单位须具有有经验的项目现场负责人，该负责人需具备建筑工程或市政工程贰级或以上注册建造师执业证书以及安全生产考核合格证（B）类证件且在有效期内，且在项目执行期间该负责人不得同时担任其他项目的负责人，项目现场负责人与项目总负责人、技术负责人、安全负责人不得为同一人；

（4）响应单位具有就本项目取得的与水泥窑协同处置单位的合作的处置协议（协议格式自拟），加盖双方企业公章；并须提供水泥窑协同处置单位水泥窑技改项目的环评批复（复印件加盖公章）及生产线日生产能力证明和本项目日处理污染土壤能力的盖章承诺。

5、符合性审查响应文件

5.1磋商响应函；

5.2技术或服务偏离表；

5.3商务条款偏离表；

5.4关于资格文件的声明函；

5.5磋商响应单位基本情况表；

5.6磋商响应单位法定代表人身份证复印件；法人授权委托书（如有授权）；磋商响应单位授权代理人身份证复印件（如有授权）；

5.7投标（响应）保证承诺书；

5.8其他有关符合性证明的文件：包括但不限于采购需求中要求提供的证明文件（如有）；

6、综合评审响应文件（具体模块以系统生成为准）

6.1项目技术及实施方案；

6.2拟投入项目设备配置、场地配置说明及证明资料；

6.3项目组人员一览表以及项目人员配备方案；为本项目配备的项目总负责人情况表；为本项目配备的技术负责人情况表等；

6.4典型项目一览表；

6.5污染土壤运输承诺函等（具体见评分标准要求）；

6.6评分标准中要求的其他相关资料；

7、价格折扣文件格式（本项目专门面向中小企业采购，不涉及价格折扣，无需提供）

注：（1）以上4.1-4.3为资格审查要求提供的材料，是作为对供应商资格审查、质疑身份认定的依据，响应供应商必须提供并加盖电子公章。否则，磋商响应文件将被认定为不符合资格审查要求。

（2）以上5.1-5.8为符合性审查须提供的资料，响应供应商必须提供并加盖电子公章。否则，磋商响应文件将被认定为未实质性响应。

（3）制作电子响应文件时必须与投标文件制作软件目录一一对应，将相关资料上传至相应模块。注意不要漏项。如有不确定上传的位置的，可以上传至其他资料或上传至符合性审查资料。

（4）磋商响应文件编制要求：本项目采用电子招投标形式，请供应商按照《苏采云系统供应商操作手册》进行制作、上传电子响应文件。电子响应文件制作完成后请于响应文件递交截止时间前成功上传至“苏采云”系统，否则视为放弃参加该采购项目。供应商应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因供应商自身原因造成的电子响应文件上传不成功由供应商自行承担全部责任。

（5）磋商过程中如有问题采购代理机构工作人员会及时通《投标供应商确认函》留存的手机号与供应商联系。请供应商确保该手机号磋商当日通讯畅通，否则导致的对供应商不利的后果由供应商自行承担。

- 九、磋商程序

1、采购代理机构按规定的时间、地点主持磋商采购活动。

2、供应商通过“苏采云”系统在线参与磋商活动。供应商应当按照《苏采云系统供应商操作手册》规定在 “苏采云”系统规定的时间内对响应文件进行解密。

3、在磋商响应文件网上递交截止时间止成功解密的磋商供应商少于三家，则本次采购失败。

4、由磋商小组审查供应商解密的响应文件。

5、由磋商小组对各响应单位的资格进行审查。资格审查内容包括：

（1）供应商是否满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的基本条件；

（2）信用查询，现场审查供应商是否在参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（3）专门面向中小企业的项目，应当在资格审查环节对供应商出具的《中小企业声明函》进行审查；

（4）接受联合体投标的项目，联合体各方是否满足采购文件规定并提交相应证明文件；

（5）供应商是否满足采购文件规定的其他特定条件；

（6）供应商是否存在其他不得参与该政府采购项目的情形。

资格审查责任主体应按照采购文件的要求对投标（响应）供应商提供的资格审查文件独立进行资格审查并提交资格审查结果。

6、磋商小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等做出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

7、磋商小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式做出。供应商的澄清、说明或者更正应当由其单位加盖电子公章。

本项目供应商的澄清、说明或者补正采用线上澄清:磋商小组将通过“苏采云”系统向供应商发布“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的供应商应当按要求在规定时间内通过“苏采云”系统提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章，澄清、说明和补充的内容作为响应文件的补充部分。(此处规定时间的计算以系统中的倒计时间为准，供应商应随时保持系统在线，如因供应商自身原因未在规定时间内提交澄清确认资料的，导致的不利后果由供应商自行承担。

8、对于通过资格审查和符合性审查的供应商，磋商小组所有成员集中与单一供应商分别进行磋商，并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。磋商小组通过“苏采云”系统向供应商发布“磋商函”，供应商应当按照要求在“苏采云”系统提交“磋商响应函”并加盖CA电子公章。

9、在磋商过程中，磋商小组可以根据采购文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款。对采购文件做出的实质性变动是采购文件的有效组成部分，磋商小组将在“苏采云”系统中同时通知所有参加磋商的供应商，供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求在“苏采云”系统中重新提交响应文件，并加盖CA电子公章。

10、磋商结束后，磋商小组将在“苏采云”系统向所有实质性响应的供应商发布“最后报价要求函”及最后报价格式表，要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价。最后报价作为评审报价。提交最后报价的供应商不得少于3家（符合《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》第三条第（一）、第（四）项情形的，即政府购买服务项目（含政府和社会资本合作项目）；市场竞争不充分的科研项目，以及需要扶持的科技成果转化项目，为不得少于2家）。除因磋商采购文件修改导致供应商成本增加的，最后报价不得高于第一次报价，否则为无效响应报价。

11、供应商未在磋商小组规定的时间内在“苏采云”系统中提交最后报价的视为放弃磋商，其响应文件按无效响应处理，最后报价格式表须加盖CA电子公章,否则视为未提交最后报价。（此处规定时间的计算以系统中的倒计时间为准，系统中的线上最后报价只有一次机会，提交后无法撤回，请供应商慎重提交）

已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商，并在“苏采云”系统中提交“退出磋商函”并加盖CA电子公章。

*进入项目评审流程后，建议各供应商法定代表人或授权委托人始终保持通讯顺畅，时刻关注不见面开标大厅，不离开不见面开标大厅。

12、经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。

13、磋商小组根据磋商成交原则确定成交供应商，并将结果通知所有参加磋商的供应商。

14、如磋商过程中出现本采购文件未尽事宜，由磋商小组根据政府采购有关法律、法规讨论决定。

- 十、综合说明

1、响应单位应对所投项目的全部内容进行报价，只投其中部分内容者，其响应投标文件将被拒绝。

2、磋商响应单位必须说明其是否响应采购文件中提出的全部服务内容与要求，如果以其中某些条款不响应时，应在文件中逐条列出，未列出的视同响应。

3、磋商保证金：

þ不需提交，采购文件中有关磋商保证金的规定均不适用。投标（响应）人应在投标（响应）文件中提交《投标（响应）保证承诺书》（详见附件），否则为无效投标。

4、成交服务费：由成交单位按照预算金额计算并支付，具体为100万元以内1.5%、100万元～500万元以内1.1%差额定率累进法计算并支付成交服务费，该费用应在领取成交通知书时付清。本项目服务费金额为人民币玖仟元整。

服务费交纳账户：苏州市创杰招投标咨询服务有限公司

开户银行：江苏银行苏州金阊支行

账    号：30100188000004892

5、磋商说明：

（1）不符合供应商资格要求的响应文件将被拒绝；

（2）机器码检查中，不同供应商使用同一台电脑编制响应文件的，响应文件将被认定为无效响应；

（3）最终报价超过采购预算或最高限价的，不能成交；

（4）不实质性响应磋商文件的不能成交；

（5）参加磋商响应单位不足三家，或者实质性响应磋商文件不满三家或二次报价在采购预算内不满三家的（符合《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》第三条第（一）、第（四）项情形的，即政府购买服务项目（含政府和社会资本合作项目）；市场竞争不充分的科研项目，以及需要扶持的科技成果转化项目，为不得少于二家），磋商采购失败。

（6）最终合同单价按最终总报价同比例下浮。

6、联合投标：本项目不接受联合投标。

- 两个以上的自然人、法人或者其他组织可以组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购。以联合体形式进行政府采购的，参加联合体的供应商均应当具备中华人民共和国政府采购法第二十二条规定的条件。以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

- 联合体各方应签订联合投标协议（详见统一格式)，明确联合体的牵头人，明确约定各方拟承担的工作和责任，并将该联合投标协议随响应文件一并提交给招标代理机构。联合体牵头人应被授权作为联合体所有成员的代表承担责任和接受指令，并负责整个合同的全面履行。

- 联合体各方共同与采购单位签订合同，就采购合同约定的事项对采购单位承担连带责任。

- 除非另有规定或说明，本文中“响应单位”一词亦指联合体各成员。

7、凡涉及磋商采购文件的补充说明和修改，均以苏州政府采购网上发布的通知为准。

8、关于对参与供应商信用记录的政府采购要求：

（1）采购代理机构会在接收响应文件截止时间后，登录信用中国网站（www.creditchina.gov.cn/）查询供应商的信用记录，并将查询结果递交评审小组。

（2）采购过程中将对供应商信用记录进行甄别，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，应当拒绝其参与政府采购活动。

两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。本项目不接受联合体投标。

（3）供应商若在经营活动中受到罚款的，请携带相关地方、部门对较大数额认定标准的证明材料，与响应文件一并提交。若无法提供，则可能承担响应无效等相应不利后果。

（4）对存在失信信息的供应商，由失信供应商进行确认。同时，采购代理机构工作人员应根据评审小组确认的失信信息，登陆到相关来源网站页面进行复核并打印，作为证据留存。

（5）按照《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，下列信用记录属于应依法拒绝供应商参加政府采购的失信信息：

（一）政府采购严重违法记录，即供应商被全国各级财政部门列入“政府采购严重违法失信行为记录名单”，且在处罚有效期内的。

（二）财政部门与法院、工商、税务等部门联合惩戒的失信信息，包括：

1）被列入失信被执行人名单；

2）被列入重大税收违法案件当事人名单；

3）企业经营异常名录中被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证或者执照，或者对经营活动中的违法行为处以较大数额罚款（“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定）的信用记录。处罚生效日至递交（响应）文件日未满三年的。

9、告知成交结果

采购单位或其委托的代理机构根据相关规定发布成交公告，成交公告发出的同时应当向成交供应商发出《成交通知书》。请成交供应商在成交结果公告届满之日起30日内,使用CA数字证书登录“苏采云”系统及时下载成交通知书。因系统存储空间有限，自成交结果公告届满之日起30日后，“苏采云”系统不再保证提供下载成交通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由成交供应商自行承担）；对未通过资格审查的供应商，应当告知其未通过的原因；未成交供应商须在成交公告发出之日起2个工作日内向采购代理机构另行提供用以接收《未成交通知书》的电子邮件地址，未按时提供电子邮件地址或提供信息有误的，视为自动放弃并自行承担相应后果。

10、成交供应商除发生法律规定的不能预见、不能避免并不能克服的客观情况外不得放弃或拒绝签订合同的。放弃或拒绝签订合同的，采购单位视情将其通报给财政部门。

11、采购合同履行中，采购单位需追加与合同标的相同的服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与成交供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的项目金额不得超过原合同项目金额的百分之十。

12、成交供应商拒绝签订采购合同的，或因不可抗力或者自身原因不能履行采购合同的，采购单位可以视情与排位在成交供应商之后第一位的成交候选供应商签订采购合同，也可以重新开展招标活动。

13、质疑处理

13.1供应商认为采购文件、采购过程或成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购单位、采购代理机构提出质疑。采购代理机构应当在收到供应商书面质疑后7个工作日内作出答复。

13.2本次采购文件要求供应商在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

13.3供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，质疑函应当包括下列内容：

（1）供应商的姓名或者名称（以提供的营业执照副本复印件为准）、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据；

（6）提出质疑的日期。

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。供应商委托代理进行质疑的，其授权委托书上应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

供应商提交的质疑函必须按照《政府采购供应商质疑函范本》要求的格式和内容进行填写，质疑函范本下载网址详见链接：https://czju.suzhou.gov.cn/zfcg/html/content/20180305093615738.shtml。

13.4根据《政府采购质疑和投诉办法》（财政部第94号令）第十一条规定，提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。因此凡是对采购文件提出质疑的供应商，必须是依法获取采购文件，请将合法获取采购文件的证明材料（即《投标供应商确认函》）与质疑函一起递交，否则不予受理。

13.5接收质疑函的方式：书面形式（当场送达或邮寄方式）

质疑联系人：朱晓芹  潘莉莉    路丽丽  卢君悦

联系电话：0512-68669209

现场递交地址:苏州市干将西路399号银海大厦303室

邮寄收取地址:苏州市干将西路399号银海大厦303室

14、相关政策（如涉及）

（1）本次招标不接受进口设备的投标，进口产品的定义为：指通过中国海关报关验收进入中国境内且产自境外的产品，具体按照苏财购〔2008〕14号江苏省财政厅转发财政部办公厅关于政府采购进口产品管理有关问题的通知的规定。

（2）中、小、微企业

根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于做好政府采购支持企业发展有关事项的通知》（苏财购〔2020〕52号）及《关于印发<苏州市政府采购促进中小企业发展实施意见>的通知》（苏财购〔2022〕16号）的相关规定，如供应商认定本企业提供的货物、工程或服务符合上述文件规定情形，可以享受中小企业扶持政策的，则需根据《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号）提交《中小企业声明函》并加盖公章，小型企业、微型企业的投标报价扣除20%后参与评审。《中小企业声明函》中所填的行业应与本采购标的对应的中小企业划分标准所属行业一致，未提交声明函或所提交的声明函中行业与本采购标的对应的中小企业划分标准所属行业不一致不享受相关政策。

在政府采购活动中，供应商提供的服务符合下列情形的，享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的中小企业扶持政策：在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。服务类项目中供应商若使用退休人员，将不享受相关扶持政策。

若为专门面向中小企业采购的项目或者采购包，不再执行价格评审优惠的扶持政策。中小企业依据预留项目和价格扣除等优惠政策获取政府采购合同后，小型、微型企业不得分包或转包给大型、中型企业，中型企业不得分包或转包给大型企业。

根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）及《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号），本采购项目对应的中小企业划分标准所属行业为：其他未列明行业。

（3）残疾人福利性单位

根据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的相关规定，在政府采购活动中残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除（其投标报价扣除20%后参与评审）等促进中小企业发展的政府采购政策，残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。符合条件的残疾人福利性单位，应提交《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责，未提交则不享受相关政策。若为专门面向中小企业采购的项目或者采购包，不再执行价格评审优惠的扶持政策。

（4）监狱企业

根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的相关规定，在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除（其投标报价扣除20%后参与评审）等促进中小企业发展的政府采购政策，监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。监狱企业应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，未提交则不享受相关政策。若为专门面向中小企业采购的项目或者采购包，不再执行价格评审优惠的扶持政策。

（5）绿色采购

1）根据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）等相关文件的规定，对属于《节能产品政府采购品目清单》中强制采购范围内产品的，供应商须提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，上述品目清单可通过“中国政府采购网”（http://www.ccgp.gov.cn）查询,并在响应文件中提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书复印件，否则视为未实质性响应。

2）为加快数据中心绿色转型，根据财政部、生态环境部、工业和信息化部关于印发《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》的通知（财库〔2023〕7号）文件规定，采购数据中心相关设备、运维服务，应当有利于节约能源、环境保护和资源循环利用，按照标准要求实施相关采购活动，供应商应提供符合标准要求的设备或服务。

3）为助力打好污染防治攻坚战，推广使用绿色包装，根据财政部办公厅、生态环境部办公厅、国家邮政局办公室关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知（财办库〔2020〕123 号文）文件规定，供应商提供产品及相关快递服务的包装应符合标准要求。

15、项目的终止

出现下列情形之一的，将终止竞争性磋商采购活动：

（1）因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）在采购活动中因重大变故，采购任务取消的。

16、导致无效投标因素

响应单位存在下列情况之一的，投标无效：

（1）投标（响应）文件未按招标（采购）文件要求签署、盖章的；

（2）不具备招标（采购）文件中规定的资格要求的；

（3）报价超过招标（采购）文件中规定的预算金额（总预算和单项预算）或者最高限价的；

（4）投标（响应）文件含有采购单位不能接受的附加条件的；

（5）不同投标（响应）文件制作机器码一致的；

（6）法律、法规和招标（采购）文件规定的其他无效情形。

- 三、评标方法及评分标准

- 一、评标方法

1、本次招标评标方法为综合评分法，即在最大限度地满足采购文件实质性要求前提下，按照采购文件中规定的评分标准和各项因素进行综合评审后，由综合评分得分最高的磋商响应单位为成交单位。

2、评标时，评标委员会成员分别对每个有效磋商响应单位的标书进行评价、打分，将评委的评分按算术平均方法，计算出每个有效磋商响应单位的评委评审得分（保留小数点后两位）。投标报价得分直接计算取得。评委评审得分和投标报价得分相加为磋商响应单位的总得分。

3、如出现评标总得分最高的磋商响应单位有两个或两个以上的，以投标报价较低者优先作为成交单位，如果实际投标报价也相同的，则由采购单位或者采购代理机构以抽签方式确定成交单位。

4、根据《苏财购〔2025〕62号》文，评审委员会启动异常低价投标（响应）审查的情形和具体要求，包括：

A、评审过程中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：

（1）投标（响应）报价低于采购项目预算50%的，即投标（响应）报价<采购项目预算×50%；

（2）投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%；

（3）评审委员会认定的供应商报价过低、有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

B、启动异常低价投标（响应）审查后，评审委员会应当要求相关供应商在评标现场合理的时间内，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及相关证明材料，对投标（响应）价格作出解释，由评审委员会结合同类产品在主要电商平台的价格、该行业当地薪资水平等情况，依据专业经验对供应商报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。审查相关情况应当在评审报告中进行记录。

二、评分标准：

（一）投标报价：20分（以磋商最后报价作为价格分计算依据）

投标报价低于或等于最高限价价格的，为有效投标报价。超最高限价的投标报价为无效投标报价。无效投标报价的响应投标文件不进行评分。

价格分采用低价优先法计算，即满足采购文件要求且投标评审价格最低的价格为相应评标基准价，其价格分为满分。其他响应单位的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=（评标基准价/投标评审价格）*价格权值*100（本次招标价格权值为20%），小数点后四舍五入保留两位小数。

（二）项目总体组织方案及技术方案:43分

2.1项目总体概述：4分

项目概况描述清楚准确，项目背景及地块水文地质条件和污染分布情况了解透彻，项目部组织机构布局合理，项目实施步骤、部署科学合理，服务体系完善的，得4分；项目概况描述清楚，项目背景及地块水文地质条件和污染分布情况了解较透彻，项目部组织机构布局较为合理，项目实施步骤、部署较为合理，服务体系较为完善的，得3分；项目概况描述及项目背景等了解相对含糊，项目部组织机构布局不清晰，项目实施步骤、部署、服务体系不完善的，得1分；未提供相关内容的不得分。

2.2修复方案细化：4分

工作内容、服务步骤及部署、工艺流程、技术参数、污染土壤清运处置计划安排、二次污染防治细化合理、完整、可实施性强，细节完善，针对性强，具有系统性、可操作性的，得4分；细节较完善，针对性较强，可操作性较好的，得3分；细节基本完善，可操作性和针对性较差的，得1分；未提供相关内容的不得分。

2.3项目进度保障：4分

进度安排合理有效，计划开、竣工日期、项目实施进度计划横道图或网络图、工期保证等措施完善的，得4分；进度安排较为合理，具有计划开、竣工日期、项目实施进度计划横道图或网络图、工期保证等措施较为完善的，得3分；进度安排基本满足要求，具有计划开、竣工日期、项目实施进度计划横道图或网络图、工期保证等措施但较差的，得1分；未提供相关内容的不得分。

2.4项目实施现场配备：2分

根据响应单位提供的项目实施方案中的现场配备评分，劳动力、机械、材料等配备合理，设备配置及能源供给的安全性与可行性论证合理的，得2分；劳动力、机械、材料等配备满足要求，设备配置及能源供给的安全性与可行性论证较为合理的，得1分；劳动力、机械、材料等配备不完善，设备配置及能源供给的安全性与可行性论证较差的得0.5分；未提供相关内容的不得分。

2.5项目实施现场总平面布置：2分

根据响应单位提供的项目实施方案中的现场总平面布置评分，布置科学规划，可操作性强，内容详细的，得2分；布置相对科学合理，内容描述较简单的，得1分；布置不够合理或内容提供简单的得0.5分；未提供相关内容的不得分。

2.6主要实施方法、实施工艺等及水泥窑协同处置单位对本项目污染土壤的存储和安全处置方案及可行性论证：4分

根据响应单位提供的项目实施方案中的主要实施方法、实施工艺等及水泥窑协同处置单位对本项目污染土壤的存储和安全处置方案及可行性论证内容评分，论证内容可操作性强，内容描述详细的，得4分；论证内容描述较为详细，可行性较好的，得3分；论证内容描述简单或可行性较差的，得1分；未提供相关内容的不得分。

2.7项目实施现场污染土壤开挖，基坑采样检测、基坑废水治理及达标排放等自检、自评估，项目竣工、验收申请、移交等方案：4分

根据响应单位提供的项目实施方案中的相关内容评分，方案及过程规范合理，内容描述详细，各项工作嵌套衔接到位，可操作性强的，得4分；方案及过程规范较合理，内容描述充足，各项工作嵌套衔接得当，可操作性较强的，得3分；方案及过程规范较合理，内容描述简单，各项工作嵌套衔接，具有可操作性的，得1分；未提供相关内容的不得分。

2.8运输方案、运输线路计划：4分

根据响应单位提供的项目实施方案中的运输方案、运输线路计划评分，运输方案完善合理，运输路线明确，可实施性强的，得4分；运输方案较完善，运输路线较明确，可操作性较好的，得3分；运输方案合理性或运输路线可实施较差的，得1分；未提供相关内容的不得分。

2.9项目实施现场二次污染防治措施和环境监测方案,运输过程中的二次污染防治措施：3分

根据响应单位提供的项目实施方案中的实施现场二次污染防治措施和环境监测方案,运输过程中的二次污染防治措施评分，措施可操作性强，内容详实具体的，得3分；措施内容描述较为详细，可实施性较好的，得2分；措施内容描述简单、不清晰或可实施性较差的得1分；未提供相关内容的不得分。

2.10安全、文明措施（包括雨季施工、地块降排水、土方开挖、现场安全防护等）：2分

根据响应单位提供的项目实施方案中的安全、文明措施（包括雨季施工、地块降排水、土方开挖、现场安全防护等）评分，措施可操作性强，内容描述详细的，得2分；措施内容描述较为详细，可实施性较好的，得1分；措施内容描述简单、不清晰或可实施性较差的得0.5分；未提供相关内容的不得分。

2.11质量保证措施、风险防范措施、应急预案：3分

根据响应单位提供的项目实施方案中的质量保证措施、风险防范措施、应急预案评分，修复质量的保证措施、项目全过程风险防范措施、应急预案等内容完善合理，针对性适应性强的，得3分；修复质量的保证措施、项目全过程风险防范措施、应急预案等内容基本完善合理，针对性适应性较强的，得2分；修复质量的保证措施、项目全过程风险防范措施、应急预案等较差的得1分；未提供相关内容的不得分。

2.12项目实施重难点分析：7分

根据响应单位提供的项目实施重难点分析以及应对策略评分，重点、难点分析全面准确合理，有突出性、针对性，对可能产生的情况、问题分析及解决方案科学合理、操作性强、考虑周全的，得7分；重点、难点分析较合理，较有针对性，对可能产生的情况、问题分析及解决方案较合理、操作性较强的，得5分；重点、难点分析基本符合实际，对可能产生的情况、问题分析及解决方案基本合理、操作性基本满足要求的，得3分；重点、难点分析含糊不清，对可能产生的情况、问题分析及解决方案可行性不强的，得1分；未提供相关内容的不得分。

（三）项目人员及设备配备：10分

3.1项目总负责人配置情况：2分；

项目总负责人（1人）具有正高级工程师职称的，得1分；具备有效的注册环保工程师执业证书或具备建筑工程或市政工程壹级注册建造师执业证书或具备环保类博士学位的，得1分。总计最高为2分，提供对应人员（人员不得兼任岗位且要求为在职人员）对应评分内容的相关证书及响应单位为其缴纳的最近三个月内任意一期的社保缴纳证明复印件，资料未提供或所提供资料无法证明对应评分内容的对应项不得分。

3.2技术负责人配置情况：1分；

项目技术负责人（1人）具有环保类高级（或以上）工程师职称的得1分，最高为1分，提供对应人员（人员不得兼任岗位且要求为在职人员）对应评分内容的相关证书及响应单位为其缴纳的最近三个月内任意一期的社保缴纳证明复印件，资料未提供或所提供资料无法证明对应评分内容的对应项不得分。

3.3安全负责人配置情况：1分；

项目安全负责人（1人）具有中级（或以上）工程师职称，并具备安全生产考核合格证（C）类证件且在有效期内的得1分，最高为1分，提供对应人员（人员不得兼任岗位且要求为在职人员）对应评分内容的相关证书及响应单位为其缴纳的最近三个月内任意一期的社保缴纳证明复印件，资料未提供或所提供资料无法证明对应评分内容的对应项不得分。

3.4项目组其他成员配置情况：2分；

项目组其他成员具有环保类中级（或以上）工程师职称且具备有效的注册环保工程师执业证书的，每具备一人得1分，最高为2分，提供对应人员（人员不得兼任岗位且要求为在职人员）对应评分内容的相关证书及响应单位为其缴纳的最近三个月内任意一期的社保缴纳证明复印件，资料未提供或所提供资料无法证明对应评分内容的对应项不得分。

3.5针对本项目的现场工作设备的配置情况：4分；

针对本项目配置具有X射线荧光光谱仪（XRF）现场快速检测设备的，得1分；具有光离子化检测仪（PID）现场快速检测设备的，得1分；具有航拍无人飞机的，得1分；具有GPS定位设备的，得1分。此项最高得4分，且每类设备最多得1分；提供上述设备清单明细表及响应单位购置上述设备的发票证明材料，资料未提供或所提供资料无法证明对应评分内容的对应项不得分。

（四）响应单位针对本项目服务的综合能力：27分

4.1污染土壤运输承诺：5分

响应单位承诺自合同签订之日起，在20（含）个自然日内完成全部污染土壤开挖且运输至水泥窑协同处置单位的，得5分；响应单位承诺自合同签订之日起，在25（含）个自然日内完成全部污染土壤开挖且运输至水泥窑协同处置单位的，得3分；响应单位承诺自合同签订之日起，在30（含）个自然日内完成全部污染土壤开挖且运输至水泥窑协同处置单位的，得1分。（响应单位或水泥窑协同处置单位提供运输能力证明文件，如拟投入车辆（或船只）吨位、数量、线路（涉及码头的也应写明）、运输时段等并证明可行性。如未提供证明文件或证明材料经评委评审不可行的，此项不得分。）

4.2水泥窑协同处置单位的污染土壤安全存放容量材料：3分

水泥窑协同处置单位承诺，自响应单位签订合同之日起，在20（含）个自然日内能够接收本项目的全部污染土壤并安全存放的，得3分；水泥窑协同处置单位承诺，自响应单位签订合同之日起，在25（含）个自然日内能够接收本项目的全部污染土壤并安全存放的，得2分；水泥窑协同处置单位承诺，自响应单位签订合同之日起，在30（含）个自然日内能够接收本项目的全部污染土壤并安全存放的，得1分。（水泥窑协同处置单位提供盖章承诺书及污染土壤存放场地容量的能力证明文件，如仓储位置、面积、防护器具等并证明可行性。如未提供证明文件或证明材料经评委评审不可行的，此项不得分。）

4.3类似业绩证明材料：10分

响应单位自2022年1月1日（以项目效果评估报告通过生态环境部门组织评审的专家复核意见最晚时间为准）至今，独立总承包身份承担污染土壤修复采用水泥窑协同处置技术的类似项目业绩，有一项得3分；独立总承包身份承担污染土壤修复采用非水泥窑协同处置技术的类似项目业绩，有一项得1分，最高为7分。上述总计最高为10分。

类似项目业绩，是指成功实施并通过验收的土壤修复或治理项目，矿山修复、固体废物处理处置、生活垃圾处理处置、水体修复、生态修复、底泥治理、农田治理、应急处置等业绩不作为类似项目业绩。需同时提供中标通知书（如为招标项目提供）、项目合同、竣工验收证明、效果评估报告通过生态环境部门组织评审的专家意见及其复核意见或生态环境部门出具的效果评估报告等资料的备案证明等复印件，提供不全为无效业绩。所提供业绩材料须能反映工程时间、造价、工程类型、修复治理技术等项目特征。如为非公开招投标项目或要求提供的业绩证明材料不能反映项目内容，需提供甲方证明材料复印件和通过生态环境部门验收的专家意见及复核意见或生态环境部门出具的备案证明，否则不得分。若同一土壤修复或治理项目同时包含水泥窑协同处置及其他技术等多种修复技术，仅按采用水泥窑协同处置技术项目业绩计算得分。

4.4响应单位其他技术能力证书情况：8分

①响应单位自2022年1月1日至今，具有污染土壤修复或治理相关专利的（以授权公告日期为准）：发明专利，有一项得1分；实用新型专利，有一项得0.5分；限评3个专利，最高得3分；提供证书复印件或扫描件，资料未提供或所提供资料无法证明的对应项不得分。②响应单位自2022年1月1日至今（时间以发行或发布日期为准，日期冲突的则以较早时间为准）：响应单位作为主要起草单位参与省级以下土壤修复相关规范标准、技术指南、规程、导则等的制修订且已报批并现行适用的，有一项得1分；响应单位作为主要起草单位参与省级或以上土壤修复相关规范标准、技术指南、规程、导则等的制修订且已报批并现行适用的，有一项得2分；此项最高得2分。（提供在全国标准信息公共服务平台下相关模块中检索的标准查询页完整截图（含标准号、发布日期等基础信息及起草单位信息）及正式文件的封面页（含名称及标准号）、目录页、前言页（含主要起草单位）等的证明材料，上述资料未提供或所提供资料无法证明的不得分）③响应单位获得过省级以下相关部门颁发的与本项目土壤修复或治理相关的奖项的，有一项得1分；响应单位获得过省级或以上相关部门颁发的与本项目土壤修复或治理相关的奖项的，有一项得2分；此项最高得2分。提供相关证明材料，资料未提供或所提供资料无法证明的不得分。④响应单位具有省级以下修复相关工程技术研究中心（或工程研究中心）且未被撤销资格的得0.5分；具有省级或以上修复相关工程技术研究中心（或工程研究中心）且未被撤销资格的得1分；此项最高得1分。提供相关证明材料以及未被撤销相应资格的承诺书加盖响应单位公章，否则不得分。上述序号①-④总计最高不超过8分。

#### 4.5响应单位管理体系情况：1分

#### 响应单位同时具有有效的质量管理体系认证、环境管理体系认证、职业健康安全管理体系认证的得1分，响应文件中需提供证书扫描件及证书在全国认证认可信息公共服务平台上查询到的清晰页面截图加盖响应单位公章，资料未提供或所提供资料无法证明的不得分。

三、其他说明

1.付款步骤、服务期限如有负偏离的不得中标（成交）。

2.针对评分标准中评分的每一条，响应单位在响应投标文件中应提供清晰明了的相关资料并做出相应说明供评委评判，不提供相关资料或提供的资料不清晰或评委无法判断是否满足评分要求的视为不具备该项得分的条件。

3.要求加盖公章的，电子投标文件中可用电子签章。

4.响应单位必须保证全部投标资料的真实性，采购单位有权在采购的任何阶段进行调查和核实，如有虚假或对采购文件所要求说明的情况故意隐瞒或虚报，视为不实质性响应采购文件，为无效投标。已中标（成交）的将取消中标（成交）资格，并按《中华人民共和国政府采购法》第七十七条“提供虚假材料谋取中标、成交”相关处理办法处理。

- 四、合同主要条款及格式

甲方（采购单位）：

地  址：

联 系 人：

联系电话：

乙方（成交单位）：

地  址：

联系人：

联系电话：

根据苏州市工业园区政府采购编号为【  】号苏州工业园区扬贤路东、扬泰路北地块（DK20240242）土壤修复项目的采购文件及该文件的响应投标文件和中标通知书，甲乙双方就甲方聘用乙方从事苏州工业园区扬清路北、扬帆路东地块土壤修复工作，为明确甲方和乙方服务过程中的权利、义务和经济责任，经双方友好协商，签订以下条款，以兹共同遵守。

一、合同的标的物

甲方向乙方采购内容要求如下：苏州工业园区扬贤路东、扬泰路北地块（DK20240242）土壤修复，界址范围、工作内容及详细工作量详见《扬贤路东、扬泰路北地块土壤修复项目补充调查报告》。

二、 合同价格与支付

2.1合同价格按此次中标价格执行, 合同含税总金额为人民币：大写【】元整；小写￥【】,该合同价格包含了为完成苏州工业园区扬贤路东、扬泰路北地块（DK20240242）土壤修复方案内以及本合同和采购文件、补充文件约定工作的所有内容，其包括但不限于项目实施方案编制、论证、评审，工程实施，基坑监测，废水、废气、噪声、固废等的处理，污染土壤的清挖、运输、存储、预处理、二次搬运、有害物处置、检验验收、监控、二次污染防治以及水泥窑协同处置（包括污染土壤运输、堆放暂存、处置）技术等对污染土壤治理全过程发生的所有费用，以及项目所需的物品、设备、工具费用，保险、现场吊装、检测验收、安装调试、技术支持与培训、售后服务与维保及相关劳务支出等工作所发生的全部费用以及乙方企业利润、税金和政策性文件规定及合同包含的所有风险（包括但不限于项目实施期间价格的涨跌，政策性调整，项目未知事宜等）、责任等各项应有费用。本项目为“交钥匙”项目，总价包干。投标报价为最终报价，除非因特殊原因并经甲方同意，乙方不得再要求追加任何费用。同时，除非合同条款中另有规定，否则，合同价格在合同实施期间不因市场变化因素而变动。

2.2 在政府采购合同履行中，甲方确需追加与合同标的相同服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与乙方协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

实质性响应条款：

（1）追加费用不得超过原合同金额的10%。

（2）原合同金额10%以内的追加费用，限于原合同内清单数量调整增加的费用，原合同外内容不得计入。

2.3 付款方式（具体以最终签订合同为准）：

甲方根据乙方在本合同中所提供银行开户信息转账支付。

乙方开户名称：

开户银行：

银行账号：

数字钱包ID：

经双方协商一致同意，在本合同签订后，若因乙方办理“园采贷”信用融资的需要，本合同2.3条中约定的收款账号可作变更，变更后的账号为甲方付款时中征应收账款融资服务平台中资金提供方指定的回款账户，甲方支付至该账号的款项，亦视为已向乙方履行完毕支付义务。各采购人（采购单位）同时应与办理“园采贷”的供应商签订变更账号的补充协议或由供应商提供账号的变更申请。乙方银行账户如需变更，应至少于付款期限届满前 10 个工作日书面通知甲方，否则产生的一切责任、因变更引起的额外费用由乙方承担。

2.3.1 付款步骤：

合同总金额分三期支付：

（1）本合同签订之日起15个工作日内，甲方向乙方预付合同约定总金额的10%款项，同时乙方向甲方提供等额保函，乙方明确不需要预付款的，甲方可以不支付预付款；

（2）土方挖掘、运输完成且自评估具备效果评估验收条件，材料齐全，经甲方确认后，甲方向乙方支付合同约定总金额的40%款项；

（3）项目通过总体效果评估验收，配合完成效果评估备案且材料齐全，完成项目结算审计后，甲方向乙方支付项目修复审计总金额的剩余款项。

2.3.2 甲方每次付款时，乙方应根据甲方确认的付款金额出具符合甲方要求的等额发票。乙方逾期提供发票的，甲方有权相应顺延付款时间且不视为甲方违约，乙方仍应按约履行合同义务。

2.3.3验收说明：

（1）具备验收条件是指乙方现场已完成全部治理修复实施工作，向甲方提出书面验收（效果评估）申请，并提供相应的自检合格报告，甲方、监理方、效果评估方确认后，视为具备验收条件。一次性验收（效果评估）不通过的，再次（或多次）验收（效果评估）产生的费用由乙方承担。

（2）验收（效果评估）是否全部合格以甲方委托的第三方验收（效果评估）单位出具的通过专家评审的报告为准。

2.3.4项目结算：

- 以审计结果为本项目价款结算依据；

- 如项目结算、决算核减金额超过总价的7％，则其结算、决算审计费用的浮动部分中，超过7％部分按核减造价4％计算确定的审计费用由乙方承担，甲方有权在向乙方支付的任何合同价款中直接进行代扣。

2.3.5履约保证金

本项目：

√不要求提交履约保证金；

□要求提交履约保证金，金额：合同金额的【】%，要求如下：

（1）在签订合同前，乙方应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。联合体成交的，其履约保证金以联合体各方或者联合体中牵头人的名义提交。履约保证金的数额不超过合同金额的10%。

（2）乙方无故拖延或拒不提交履约保证金的，视为拒绝与甲方签订合同，甲方有权另行采购，由此发生的费用均由乙方承担。

（3）履约保证金将在乙方合同履行完毕且验收合格后，甲方在五个工作日内无息退返乙方。

（4）履约保证金（无息）在服务期满且服务缺陷更正，并配合甲方和新成交单位办理移交手续后退还。如乙方对服务缺陷不予更正，甲方有权另请其他单位更正，所发生的费用在履约保证金中扣除。

三、合同履约期限

3.1污染地块治理总工期为合同签订之日起35个自然日（具体从合同签署之日起至具备验收条件时止），其中，全部污染土壤开挖且运输至水泥窑协同处置单位等工作时限以乙方中标承诺时间自合同签署之日起【】个自然日为准；总工期包括修复效果自评估时间，不包括甲方组织的验收（效果评估）时间，但因乙方原因导致验收未通过的，乙方整改期间按工期逾期处理。

3.2因甲方原因未按计划开工日期开工的，甲方应按实际开工日期顺延竣工日期，除此以外，甲方无需再承担任何其他责任。因甲方原因或不可抗力等导致工期延误需要修订项目实施进度计划的，甲乙双方应根据实际必要的延误周期修改项目实施进度计划。但项目实施进度计划的调整，不减轻或免除乙方根据法律规定和本合同约定应承担的任何责任或义务。

四、项目地点

地块现场地点：苏州工业园区扬贤路东、扬泰路北，具体范围按照甲方提供的《扬贤路东、扬泰路北地块土壤修复项目补充调查报告》为准。

五、工程师及现场其他管理人员

5.1监理单位委派的工程师（若有）

地块现场施工监理 姓名：     职务：

土壤修复环境监理 姓名：     职务：

（1）监理工程师的职责：详见甲方与监理单位签订的工程监理委托合同。

（2）监理工程师需要取得甲方批准才能行使的职权：涉及设计变更、工期顺延、材料价格、停/复工令、工程索赔等可能影响工程价款或工期的签证或者任何减免乙方责任的文件，需经甲方签证同意后，签证和文件才有效。

5.2乙方项目负责人及其负责人

5.2.1乙方任命为本项目总负责人，任命为该地块项目现场负责人，任命为工程技术负责人，任命为安全负责人。未经甲方同意，乙方不得擅自更换上述人员，乙方擅自更换的，除按合同要求派驻人员外，每变更一人次还需按合同总价的1‰-5‰向甲方支付违约金，具体金额由甲方确定。如确需变更人员的，乙方需提出书面申请，经甲方同意后变更。

5.2.2乙方派驻项目现场人员有下列情形之一的，甲方有权提出更换，乙方须在甲方提出要求后24小时内用资格和经验可为甲方接受的人员代替，由此发生的一切费用由乙方承担：

（1）现场人员不胜任岗位的；

（2）不能积极配合监理人员及甲方的；

（3）违反甲方工地现场管理规定的；

（4）无证上岗的（适用于按规定必须有上岗证）；

（5）与本合同规定人员名称不符的；

（6）与本项目实施工作无关的人员；

（7）非乙方在职职工的（合同签订后应提供派驻项目现场人员与乙方单位签订的劳动合同复印件或乙方单位为该人员缴纳的最近期的社保缴纳证明复印件）

5.2.3乙方现场的项目部人员到岗率须达到100%，项目现场负责人到岗率须达到90%以上，项目总负责人、技术负责人、安全专职人员等到岗率须达到80%，乙方在响应投标文件中需提供相应盖章承诺。

5.2.4项目总负责人、项目现场负责人、技术负责人必须参加每次工程例会，因故不能到工地或不能参加例会，应提前24小时向甲方请假并在获得批准后方可缺席。未经请假缺席的，每发生一次需按合同总价的1‰向甲方支付违约金。

5.2.5乙方委派的上述人员均为乙方代表，按以下要求行使合同约定的权力，履行合同约定的职责：

（1）按经批准的土壤修复方案、实施方案、进度计划组织项目的具体实施，对项目质量、安全、进度负责；

（2）乙方的要求、请求和通知，以书面形式由项目现场负责人或驻施工现场代表签字后送交甲方代表，甲方在回执上签署姓名和收到时间。

5.2.6联系单、通知等签收代表

乙方指派作为本项目中联系单、通知等材料的签收代表，未经甲方同意的，乙方不得变更。如确需变更的，乙方需提出书面申请，经甲方书面同意后才能变更。

六、甲方工作

甲方应按约定的时间和要求完成以下工作：

6.1甲方负责协调项目现场的接水、接电、市政排水等相关工作，协助乙方协调周边单位及居民关系。

6.2在乙方按约履行义务的情况下，甲方按合同约定支付乙方费用。

6.3 负责验收沟通工作，审核乙方申报的本项目检测单位，及时与上级管理部门、审批部门沟通协调。

6.4如实施中涉及到地下管线等障碍物，帮助乙方协调有关部门办理相关审批手续。

6.5负责办理现场技术变更及超出评估报告的工作量确认。

七、乙方工作

7.1严格按响应投标文件技术方案及建设、规划、城管、交通、生态环境等相关管理部门要求开展实施；

7.2乙方编制项目实施方案（包括安全措施）并通过专家论证后，报甲方留存，但甲方对方案实施过程中的调整的知悉不降低或免除乙方责任，乙方需要对方案的可行性承担全部责任；

7.3乙方编制的项目实施方案、项目具体实施的图纸，通过专家论证，并报监理同意后，方可组织实施。

7.4按合同履约期限要求编制详细的总进度计划。

7.5项目部管理人员须参加各类项目组织实施的协调、配合会，服从甲方及监理人（如有）现场总协调做出的决定。

7.6乙方治理服务范围内的项目现场安全保卫工作由乙方负责，对已完工程被毁损，或滞留的家具、陈设等被盗或毁损的，由乙方承担责任。

7.7乙方承包的工程完工交付甲方之前，乙方应做好已完工程保护工作，甲方对已完工程保护有特殊要求的，乙方应无条件按甲方要求采取相应保护措施，相关费用均由乙方予以承担。

7.8乙方没有按合同及附件要求完成工作，造成工期延误的，责任由乙方负责。

7.9 乙方负责清运现场、清运途中及处置地的实施组织，安全防护和应急措施，严格遵守相关安全管理规定，落实安全措施，防止造成二次污染和扰民事件的发生，并配合甲方进行相关舆情处理。

7.10 乙方应具备应付各类运输过程中突发情况的能力，建立各类应急预案，确保污染土壤能及时高效的处理。在处置企业出现处置能力下降时，乙方应采取有效措施，不得影响甲方污染土壤的清运处置。乙方采取各类应急预案所产生的费用由乙方承担。

7.11 乙方应制定土壤运输专项措施，满足污染土壤运输要求。使用车辆装运污染土壤，沿途不得有洒落滴漏，杜绝二次污染，所有运输车辆需安装监控及GPS定位系统，双方随时可监控运输车辆的行驶路线。

7.12 乙方负责协调相关管理部门对本项目工程实施的监督管理，完成本项目验收；

7.13 乙方负责处理污染土壤清运、存放及原位和异位处置中引起的外部因素干扰影响等，并自行承担因此产生的一切费用。

7.14 乙方在修复过程中，发现现场与定量报告、采购文件不符，应及时报监理、甲方进行确认，如需进行工程变更的，需书面提供变更单等材料，经监理审核通过、报甲方确认后方可变更。

7.15 乙方自检的检测单位（必须具备合法检测资质）必须经甲方认可，若甲方不满意乙方申报的检测单位，甲方有权指定检测单位，乙方必须配合其开展检测工作，检测费用不得调整。

7.16 乙方应对本项目的安全负全责，如发生任何安全事故，全部责任及费用均由乙方予以承担。

7.17 乙方应制定完备的二次污染防护方案，预防土壤修复过程中对场地及周边环境、清运线路等造成二次污染。项目实施过程中任何环保责任均由乙方自行承担。

7.18 甲方于招标时已告知乙方项目现场的现状及周边情况，乙方应自行负责对项目现场进行勘察，并对现状进行实况了解。乙方项目实施需要的全部场内道路和交通设施均由乙方自行负责处理、建设，并承担相关费用。

7.19 乙方应配合本项目的相关审计工作，乙方认可并同意接受甲方委托的审计单位对本项目价款的审计意见。

7.20 乙方的项目实施全过程资料应根据甲方要求在园区土壤环境信息化管理平台中录入。

7.21 乙方的实施方案中如涉及使用任何第三方知识产权等他方权益时，则乙方应对该些权益使用的合法性负责，如涉及相关费用的，均由乙方予以承担，且甲方无需再增加任何合同价款。如实施过程中或实施完毕后，本项目遭受任何权利方主张相关使用费或侵权责任的，乙方有义务使甲方和本项目免于承担该等费用和责任，否则，甲方有权就因此而产生的相关费用、责任和损失向乙方进行全部追偿（包括甲方为处理上述纠纷而产生的律师费、诉讼费、调查等合理费用），并有权直接在任何需支付给乙方的费用中扣除该等款项。发生上述情形时，甲方有权选择解除本合同。

7.22 为及时响应甲方工作安排，乙方应在苏州工业园区设立办事机构。

八、工程质量

8.1污染地块治理工程实施后，修复后土壤质量标准符合采购文件及技术规范要求。

8.2双方对工程质量有争议，由双方同意的检测机构鉴定，所需费用及因此造成的损失，由责任方承担，双方都有责任由双方根据责任分别承担。双方对工程质量有争议，选择检测机构达不成一致意见的，由甲方选择的检测机构予以实施鉴定，检测结果对乙方有约束力。

8.3隐蔽工程验收前，乙方必须提交隐蔽工程验收的必要资料，经监理方、效果评估方、乙方共同现场验收后填写。对需验收而未验收就进入下一道工序的，乙方每次需向甲方支付违约金壹万元，且甲方有权要求乙方重新开挖检验，因此产生的费用由乙方承担。乙方一旦发生上述违约的，甲方有权解除本合同。

九、安全要求

9.1乙方项目现场负责人是现场安全生产的第一负责人，必须在项目现场指挥安全操作、文明实施，进出人员必须携带必要安全措施。乙方应加强对施工人员的安全教育，认真执行安全施工规范，严格遵守安全制度，落实安全措施，确保施工安全。乙方由于违反安全施工规范，被政府有关部门处罚，如通报批评、警告和罚款等，乙方承担一切责任，甲方有权解除本合同。

9.2施工期间发生安全事故，导致人员伤亡或财产损失的，乙方承担一切责任。如甲方因此而遭受牵连或承担损失或责任的，甲方有权向乙方全额追偿。

9.3甲方、监理工程师（若有）有权对乙方的安全施工状况进行检查，发现有违反安全施工情况的，有权提出整改要求，乙方须按要求进行整改。

9.4乙方必须严格做好对周边环境的保护工作，项目实施方案中必须对环境保护提出要求及标准。

9.5 乙方应文明施工，佩证上岗，保证施工现场的整洁，减少施工扬尘和噪声对周边的影响，工程施工过程及完工后负责清扫施工现场。如因降尘、防噪措施不到位招致周边单位投诉的或经相关管理部门检查后提出需整改的，乙方须按要求进行整改，一切责任由乙方予以承担。

十、污染地块现场施工竣工

10.1污染地块现场工程竣工并通过效果评估后 10 日，乙方须撤出所有施工人员，自费将本项目范围内所有设施设备、设备基础、临时用房、硬化地坪、建筑垃圾、剩余建筑材料等全部拆除、清理出场，并将工程移交甲方，如乙方未在上述期限内及时清理完毕并将项目交付甲方的，视为乙方放弃留置在现场内的全部设备设施、建筑材料及其他物品的权益，甲方有权代为拆除、清理、处置，所产生的费用（以甲方实际产生的费用金额为准，乙方对此无异议）及造成的损失由乙方承担；如甲方未采取拆除、清理等措施的，则从本合同约定的地块清理及交付期限届满之日起，乙方按合同总价的万分之五／日向甲方支付违约金，因逾期交付工程给甲方造成经济损失的，乙方应一并赔偿；同时，乙方移交所有竣工工程之前，甲方有权拒绝结算、支付任何已到期或未到期的合同价款。

10.2 乙方完成承包范围内的全部工作后，向甲方提交经监理单位审核通过的验收申请，并配合要求向主管部门提交完整的验收资料，由园区相关主管部门组织进行验收。甲方收到乙方提交的竣工验收申请及验收资料后，认为项目（包括项目节点）尚不具备竣工验收条件或乙方提交的验收资料不完整的，有权不通过验收申请，直至项目符合竣工验收条件或验收资料完整。若项目验收时，验收资料尚不完整，或不完全符合主管部门要求的，项目验收通过后，乙方仍应按要求提交完整的符合要求的全套资料，否则，甲方有权参照第10.4条约定追究乙方的违约责任。

10.3 乙方完成承包范围内的全部工程并通过验收后，向甲方提交完整的竣工资料2套。

10.4效果评估通过专家复核后 10 日内，乙方向甲方移交尚未提交完毕的工程资料，乙方未移交的，甲方有权拒绝支付合同价款，且乙方每逾期移交一日，按合同总价的 万分之五 向甲方支付违约金。

十一、污染土壤修复效果评估

乙方完成承包范围内的全部修复工程后，向甲方提交经监理单位审核通过的验收申请，由甲方委托的效果评估单位进行验收。

按照下列要求审查竣工验收报告和环境监理报告：

11.1施工单位是否按图施工，污染土壤挖掘、污水处理排放、污染土壤运输、污染土壤修复过程中的二次污染防控情况等以及是否完成污染土壤处置，处置单位是否出具有效接收、处置证明等。

11.2 污染土壤开挖、清运是否建立台账管理制度，查看相关手续完整性。相关记录清单原件需完整保存，便于验收抽检。

11.3本项目质量标准约定为不低于采购文件规定的技术标准。

十二、其他要求

12.1施工过程中若遇到降雨情况，乙方需要有以下防护措施：

（1）现场停止施工，并立即将准备好的支架及防雨布等搭好，在防雨布四周挖明沟，铺防渗膜收集雨水；

（2）防雨范围包括挖掘区和所有与污染物有直接接触的设备；

（3）大雨或暴雨时，挖掘区立即启用备用水泵抽水；

（4）雨停后，基坑内水要抽干，地面土夯实后，挖掘机方可进坑工作。

12.2施工过程中若遇到土层中含有危险固废时，必须按照相关法规流程及时向环境监理以及业主等汇报，并提出合理的处置建议，待相关部门同意后进行安全处置，且不再增加相关费用。

12.3效果评估范围

效果评估范围应与施工图纸一致；当修复工程发生变更时，应根据实际情况对效果评估范围进行调整。结合监理成果核算污染土方清理量及全过程污染防治措施落实情况。

12.4效果评估：由甲方聘请的第三方按有关标准、规范进行效果评估。

（1）修复效果评估指标

该地块污染土壤需修复的目标污染物为砷。修复目标值如下表所示。

表  地块土壤修复目标值（单位：mg/kg）

| 序号 | 监测因子 | 目标值 | 参考依据 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 砷 | 60 | 《扬贤路东、扬泰路北地块土壤污染风险评估报告》、《扬贤路东、扬泰路北地块土壤修复方案》、《扬贤路东、扬泰路北地块土壤修复项目补充调查报告》 |

（2）效果评估时段

效果评估分两阶段进行（具体以效果评估单位实际方案为准）。

第一阶段：挖掘、运输工程结束，评估是否按要求施工，该部分结合监理报告进行。

第二阶段：治理完工后，分区进行采样检测，完成效果评估。

十三、违约责任

13.1在乙方按约履行合同的情况下，甲方无故未按约支付应付进度款超过60日的，自第61日开始，每逾期一日，甲方按应付未付进度款的 万分之五 向乙方支付违约金，但乙方不得以甲方拖欠进度款为由暂停施工或延缓施工进度（项目进度），再逾期超过30日的，乙方有权暂停施工，由此造成的工期延误由甲方负责。

13.2乙方存在以下行为的，甲方有权终止合同，由此造成的损失（包括再次招标的费用、律师费、诉讼费等）由乙方承担，甲方有权拒绝支付本合同全部款项（已支付的乙方应退还），要求乙方按照合同总价的30%向甲方支付违约金，将乙方列入内部不良行为记录名单进行通报，并重新招标：

（1）未按响应投标文件、相关承诺内容、合同及附件约定内容履行任务的；

（2）出现重大安全事故的；

（3）施工、污染土壤运输过程造成二次污染的或未按照相关管理部门要求进行施工和污染土壤运输的；

（4）施工原因造成周围居民投诉的；

（5）项目未在合同约定工期（含节点工期）或签证顺延工期内完工的，逾期超过5日的；

（6）非法倾倒本地块污染土壤或运输途中偷倒或加装不属于本项目范围内的垃圾；

（7）项目实施过程中数据造假；

（8）未经甲方同意私自更换中转场地或处置终端企业；

（9）履行合同过程中发生重大安全事故、媒体连续二次曝光、拖欠员工工资等情况；

（10）未经甲方同意，将本合同整体或任何部分以任何形式转让、转包、分包、委托、承包给任何第三方实施的；

（11）甲方依法有权终止合同的其他情形。

甲方终止合同的，乙方应在合同终止之日起5日内撤出施工现场的所有机械、材料、人员，并向甲方移交施工资料。乙方未按约定撤出施工现场的，甲方有权将机械、材料清理出施工现场，由此产生的费用由乙方承担。

13.3项目未在合同约定工期（含节点工期）或签证顺延工期内完工的，乙方按下列标准支付违约金：逾期竣工 5 天以内（含5天）的，每逾期一日，乙方按合同总价的万分之五 向甲方支付违约金，逾期完工 5 天以上的，每逾期一日，乙方按合同总价的万分之十 向甲方支付违约金。因项目逾期完工给甲方造成损失的，该损失包括但不限于甲方因逾期完工向乙方支付的逾期完工违约金，甲方增加的财务成本等，乙方应赔偿全额损失。

13.4 乙方应妥善保护甲方提供的设备及现场堆放的工程成品（若有），如造成损失，赔偿损失。

13.5 施工中未经甲方同意或有关部门批准，乙方不得随意拆改原建筑物结构及各种设备管线，乙方擅自拆改原建筑物结构或设备管线，由此发生的损失或事故（包括罚款），由乙方负责并赔偿损失。

13.6 施工中未经甲方同意或有关部门批准，乙方不得随意更换中转场地或处置终端企业，乙方擅自变更中转场地或终端处置企业，由此发生的损失或事故（包括罚款），由乙方负责并赔偿损失。甲方有权拒绝支付剩余款项，并终止合同，同时保留追究其违约责任的权利。

13.7 乙方依约应承担的违约金和损失，甲方有权在合同价款中直接扣除。

13.8 乙方未通过土壤污染治理修复项目竣工验收，乙方应根据甲方要求限期整改，费用由乙方承担，并自乙方响应投标文件承诺的竣工日期次日起，每逾期一日，乙方按合同总造价的万分之五 向甲方支付违约金，若乙方未完成限期整改或未通过甲方组织的第二次验收，甲方有权拒绝支付剩余款项，并终止合同，同时保留追究其违约责任的权利。乙方须承担未通过验收土壤污染治理项目的治理费用。

13.9 由于乙方原因不能完成项目任务的，甲方有权直接解除合同，重新招标，由此造成的损失由乙方承担。

十四、不可抗力

14.1不可抗力是指合同当事人在签订合同时不可预见，在合同履行过程中不可避免且不能克服的自然灾害和社会性突发事件，如地震、海啸、瘟疫、骚乱、戒严、暴动、战争和国家或地方政府的政策。

14.2不可抗力发生后，甲乙双方应收集证明不可抗力发生及不可抗力造成损失的证据，并及时认真统计所造成的损失。

14.3合同一方当事人遇到不可抗力事件，使其履行合同义务受到阻碍时，应立即通知合同另一方当事人和监理人，书面说明不可抗力和受阻碍的详细情况，并提供必要的证明。

不可抗力持续发生的，合同一方当事人应及时向合同另一方当事人和监理人提交中间报告，说明不可抗力和履行合同受阻的情况，并于不可抗力事件结束后28天内提交最终报告及有关资料。

14.4 不可抗力发生前已完成的工程应当按照本合同约定进行计量支付。

不可抗力导致的人员伤亡、财产损失、费用增加和（或）工期延误等后果，由合同当事人按以下原则承担：

（1）甲方和乙方承担各自人员伤亡和财产的损失；

（2）因不可抗力影响乙方履行合同约定的义务，已经引起或将引起工期延误的，应当顺延工期，由此导致乙方停工的费用损失由甲方和乙方合理分担。

（3）因不可抗力引起工期延误，甲方要求赶工的，由此增加的赶工费用视具体情况由双方协商解决；

（4）因不可抗力引起停工的，乙方在停工期间按照甲方要求照管、清理和修复工程的费用视具体情况由双方协商解决；

（5）如在自然衰减期间，发生不可抗力等因素造成该项工作中止，甲乙双方不得因实际衰减时间调整对该费用进行变更。

14.5 不可抗力发生后，合同当事人均应采取措施尽量避免和减少损失的扩大，任何一方当事人没有采取有效措施导致损失扩大的，应对扩大的损失承担责任。

因合同一方迟延履行合同义务，在迟延履行期间遭遇不可抗力的，不免除其违约责任。

14.6 因不可抗力导致合同无法履行累计超过30天的，甲方和乙方均有权解除合同。合同解除后，由双方当事人按照本合同有关条款确定甲方应支付的款项，该款项包括：

（1）合同解除前乙方已完成工作的价款；

（2）乙方为工程订购的并已交付给甲方，或甲方有责任接受交付的材料、工程设备和其他物品的价款；

（3）甲方要求乙方退货或解除订货合同而产生的费用，或因不能退货或解除合同而产生的损失；

（4）按照合同约定在合同解除前应支付给乙方的其他款项；

（5）扣减乙方按照合同约定应向甲方支付的款项；

（6）双方商定或确定的其他款项。

合同解除后，甲方应在商定或确定上述款项后28天内完成上述款项的支付。

十五、索赔

15.1 甲方有权根据当地权威检测检验机构或其他有权部门出具的检验检测结果意见证书向乙方提出索赔。

15.2 在本合同规定的检验期限和质量保证期内，如果乙方对甲方提出的索赔或差异有责任，则乙方应按甲方同意的方式解决索赔事宜。

15.3 如果在甲方发出索赔通知后14天内，乙方未能答复，上述索赔应视为已被乙方接受。若乙方未在甲方提出索赔通知后14天内或甲方同意的更长时间内，按照合同规定的任何一种方法解决索赔事宜，甲方将从未付款中扣回索赔金额，如果这些金额不足以补偿索赔金额，甲方有权向乙方提出对不足部分的补偿。

15.4以上条款适用乙方对甲方的索赔程序及结果。

十六、合同的解除和转让

16.1有下列情形之一，合同一方可以解除合同：

（1）因不可抗力致使不能实现合同目的；

（2）因合同一方违约导致合同不能履行，另一方有权解除合同；

（3）有权解除合同的一方，应当在违约事实或不可抗力发生之后一年内书面通知对方以主张解除合同，合同在书面通知到达对方时解除；

16.2 合同的部分和全部都不得转让。

十七、合同效力

本合同自双方签字加盖公章后，合同正式生效，至双方的全部义务履行完毕后自然失效。

十八、争议的解决

甲乙双方因合同发生争议，应在招标机构的主持下进行调解，协商不成，任何一方可以向项目所在地人民法院起诉。

十九、附则

19.1合同份数

本合同一式捌份，甲乙双方各执叁份，招标机构贰份。

19.2本合同文件使用中文书写、解释和说明。

19.3本合同履行过程中产生的纪要、协议以及中标通知书、响应投标文件和采购文件为本合同的附件，与合同具有同等效力。以上文件的优先顺序为：（1）合同履行过程中的纪要、签证；（2）本合同书；（3）中标通知书；（4）响应投标文件及承诺、声明、书面澄清；（5）采购文件。

19.4 通知与送达

双方在本合同中所留通讯地址为送达地址，双方往来通讯以此地址为邮寄地址，若发生诉讼，该地址为相关法律文书送达地址。任何一方的通讯地址发生变化，应提前十日通知对方，否则，对方当事人或法院以此地址邮寄的法律文书等，一经寄出，从寄出之日起三日内视为送达。

19.5 未尽事宜

本合同未尽事宜应按照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国产品质量法》、《中华人民共和国政府采购法》等规定解释。

甲方：                           乙方：

（加盖公章或合同专用章）        （加盖公章或合同专用章）

法定代表人或委托代理人：         法定代表人或委托代理人：

（签字或盖章）                  （签字或盖章）

送达地址：                        送达地址：

年 月 日                                   年 月 日

合同附件：

| 苏州工业园区扬贤路东、扬泰路北地块（DK20240242）土壤修复项目履约验收书 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 采购人 |  | 供应商 |  |  |  |
| 合同名称 |  | 采购编号 |  | 采购方式 |  |
| 项目名称 |  | 验收方式 | □采购人自行验收 □委托技术单位验收 |  |  |
| 项目地块占地面积（m2） |  | 验收日期 |  |  |  |
| 服务响应时间 | 项目委托时间项目完成时间 项目完成时间是否符合合同约定 |  |  |  |  |
| 项目实施结论 |  |  |  |  |  |
| 监理主要结论 |  |  |  |  |  |
| 效果评估验收主要结论 |  |  |  |  |  |
| 项目备案材料清单 | □实施方案及论证意见□竣工报告（含附件） □竣工验收证明□其他 |  |  |  |  |
| 验收意见 | 备 案 资 料 是 否 齐 全：□是 □否 备案资料是否满足合同要求：□是 □否 |  |  |  |  |
| 验收结论 | 验收是否通过：□是 □否 |  |  |  |  |
| 供 应 商（盖章）： 年 月 日 |  |  |  |  |  |
| 监理单位（盖章）： 年 月 日 |  |  |  |  |  |
| 效果评估单位（盖章）： 年 月 日 |  |  |  |  |  |
| 采 购 人（盖章）： 年 月 日 |  |  |  |  |  |

- 五、磋商响应文件格式

说明：

对本章所有的格式，响应单位可根据自身情况进行补充和修改，但补充和修改不得造成与本格式内容有实质性的违背。

说明：

对本章所有的格式，供应商可根据自身情况进行补充和修改，但补充和修改不得造成与本格式内容有实质性的违背。

- 附件1：开标一览表

开标一览表

（按“苏采云”系统格式填报投标总报价并签章）

附件2：关于资格文件的声明函

关于资格文件的声明函

：

本公司愿就由贵公司组织实施的编号为【】号的招标活动进行投标。本公司所提交的响应文件中所有关于投标资格的文件、证明和陈述均是真实的、准确的。本公司愿意提供采购文件中要求的所有资料，本公司承诺我单位符合采购文件中的所有资格要求。若与真实情况不符，本公司愿意承担由此而产生的一切后果。

磋商响应单位：（签章）

日期：        年    月    日

附件3：磋商响应单位基本情况表

磋商响应单位基本情况表

单位名称：（签章）

| 法定代表人 |  | 成立日期 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业地址 |  | 注册资本 | 万元 |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |
| 职工人数 |  | 其中：有中高级以上职称的人数 |  |  |
| 资产总计 | 万元 | 净资产 | 万元 |  |
| 股东权益 | 万元 | 销售收入 | 2024年 万元 |  |
| 实现利润 | 2024年 万元 |  |  |  |
| 营业面积（含厂房面积） | 平方米 | 其中： | 自有面积 平方米 承租面积 平方米 |  |
| 单位简历及内设机构情况 |  |  |  |  |
| 单位资质、优势及特长 |  |  |  |  |
| 近三年来完成或正在履行的重大合同情况 |  |  |  |  |
| 最近2年内在经营过程中受到何种奖励或处分 | （包括财政、工商、税务、物价、技监部门稽查情况和结果） |  |  |  |
| 最近3年内有无因售假、售劣或是其他原因被消费者投诉或起诉的情况及说明 | （包括解决方式和结果） |  |  |  |
| 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中有无重大违法记录情况及说明 |  |  |  |  |
| 获得技术认证的工程师及简介 |  |  |  |  |
| 其他需要说明的情况 |  |  |  |  |

- 附件4：（磋商响应单位）法人授权委托书

法人授权委托书

本授权书声明： （供应商名称）授权 （被授权人的姓名）为我方授权代表（即代理人），参加苏州市创杰招投标咨询服务有限公司组织实施的编号为【JSZC-320591-CJZB-C2025-0163】号的竞争性磋商项目。代理人在本次招标活动过程、合同签订及处理有关事宜所作出的全部意思表示（包括签署的全部文件），我司均予以承认并由我司承担相应法律后果。

如我司需撤销该代理人授权或更换代理人的，必须另行向贵方提交相应正式书面文件，并经贵方确认送达后方可实施。代理人撤销授权或更换完成之前所作的各项意思表示不受撤销或更换的影响，我司仍予以承认。

本授权委托书有效期自委托书作出之日起至本项目合同履行完毕之日止。

代理人无转委托权。

被授权人身份证号码： 。

被授权人联系电话：（手机）                。

单位名称：（加盖CA电子公章）

日期：　　　　年　　  月　　  日

备注：供应商如有授权委托，必须提供法定代表人身份证复印件、法人授权委托书及代理人身份证复印件，否则投标无效；

供应商无授权委托的情况下，必须提供法定代表人身份证复印件，否则投标无效。

- 附件5：磋商响应函

磋商响应函

苏州市创杰招投标咨询服务有限公司：

我们收到你们JSZC-320591-CJZB-C2025-0163号磋商采购文件，经仔细阅读和研究，我们决定参加本项目的磋商。

1、我们愿意按照磋商采购文件的一切要求，提供本项目的所有内容，投标报价包括但不限于项目实施方案编制、论证、评审，工程实施，基坑监测，废水、废气、噪声、固废等的处理，污染土壤的清挖、运输、存储、预处理、二次搬运、有害物处置、检验验收、监控、二次污染防治以及水泥窑协同处置（包括污染土壤运输、堆放暂存、处置）技术等对污染土壤治理全过程发生的所有费用，以及项目所需的物品、设备、工具费用，保险、现场吊装、检测验收、安装调试、技术支持与培训、售后服务与维保及相关劳务支出等工作所发生的全部费用以及响应单位企业利润、税金和政策性文件规定及合同包含的所有风险（包括但不限于项目实施期间价格的涨跌，政策性调整，项目未知事宜等）、责任等各项应有费用。本项目为“交钥匙”项目，总价包干。投标报价为最终报价，除非因特殊原因并经采购单位同意，响应单位不得再要求追加任何费用。同时，除非合同条款中另有规定，否则，响应单位所报价格在合同实施期间不因市场变化因素而变动。

2、如果我们的响应文件被接受，我们将严格履行磋商采购文件中规定的每一项要求，按期、按质、按量履行服务义务。我单位针对本项目配置的项目总负责人为【】，身份证号码为【】，联系手机号码为【】；配置的技术负责人为【】，身份证号码为【】，联系手机号码为【】；配置的项目现场负责人为【】，身份证号码为【】，联系手机号码为【】；配置的安全负责人为【】，身份证号码为【】，联系手机号码为【】；配置的项目组其他成员一共【】人，上述配置的人员，承诺到岗率为：项目部人员到岗率达到100%，项目现场负责人到岗率达到90%以上，项目总负责人、技术负责人、安全专职人员等到岗率达到80%。

3、我们同意按磋商采购文件中的规定，本响应文件的有效期限为自开标之日起45日。

4、我们愿意提供采购单位在磋商采购文件中要求的所有资料。

5、我方愿意遵守磋商采购文件中所列的收费标准。

6、我方在磋商响应文件和磋商中所作的承诺在磋商后保持有效，不作任何更改和变动。

7、如我方成为成交单位，我方愿意在领取成交通知书时按采购文件要求向代理机构支付成交服务费。

8、我们愿意按照《中华人民共和国民法典》履行自己应该承担的全部责任。

9、我们愿意按照贵公司磋商采购文件的要求提供电子响应文件（成交后5个工作日内提供两份纸质响应文件），并保证全部磋商响应文件内容真实有效，若有虚假，我公司愿意承担与此相关的一切责任。

10、综合说明：

（1）伴随服务及配合措施；

（2）要求采购单位提供的配合；

（3）对磋商采购文件有不同意见的偏离说明；

（4）其它说明；

所有有关标书的函电，请按下列地址联系：

单位：              邮编：

联系人：            地址：

开户名称：          电话：

开户银行：          传真：

开户账号：          数币账户信息：            电子邮箱地址：

磋商响应单位：（签章）

日期：        年    月    日

# 附件6：磋商报价分析表

磋商报价分析表

| 序号 | 名称 | 工作内容 | 工作量 | 单位 | 单价（元） | 总价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 方案编制 | 实施方案编制及评审 | 1 | 项 |  |  |
| 2 | 项目实施 | 临时设施及二次污染防治措施建设 | 1 | 项 |  |  |
| 3 |  | 土方开挖、短驳、预处理、堆置等 | 704.3 | m³ |  |  |
| 4 |  | 污染土壤运输、水泥窑处置 | 594.5 | m³ |  |  |
| 5 |  | 基坑降水及设备清洗废水处理（若满足回用要求，用于降尘；不满足回用要求，但满足污水厂入场水质要求，则委外处理） | 1 | 项 |  |  |
| 6 |  | 过程环境监测、自检等 | 1 | 项 |  |  |
| 7 | 其他 | 项目实施所需的其他费用 | 1 | 项 |  |  |
| 8 | 磋商总报价 |  |  |  |  |  |

备注：响应单位对表中的全部货物和服务的报价应包括但不限于项目实施方案编制、论证、评审，工程实施，基坑监测，废水、废气、噪声、固废等的处理，污染土壤的清挖、运输、存储、预处理、二次搬运、有害物处置、检验验收、监控、二次污染防治以及水泥窑协同处置（包括污染土壤运输、堆放暂存、处置）技术等对污染土壤治理全过程发生的所有费用，以及项目所需的物品、设备、工具费用，保险、现场吊装、检测验收、安装调试、技术支持与培训、售后服务与维保及相关劳务支出等工作所发生的全部费用以及响应单位企业利润、税金和政策性文件规定及合同包含的所有风险（包括但不限于项目实施期间价格的涨跌，政策性调整，项目未知事宜等）、责任等各项应有费用。本项目为“交钥匙”项目，总价包干。投标报价为最终报价，除非因特殊原因并经采购单位同意，响应单位不得再要求追加任何费用。同时，除非合同条款中另有规定，否则，响应单位所报价格在合同实施期间不因市场变化因素而变动。响应单位应根据自身实际情况报价，但无论填列是否完整均不免除响应单位对总价的包干责任。

附件7：技术或服务偏离表

技术或服务偏离表

采购编号：

| 序号 | 采购技术或服务要求 | 投标响应 | 偏离说明（正偏离、负偏离、无偏离） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| ... |  |  |  |

磋商响应单位：（签章）

日期：         年         月       日
注：

1.磋商响应单位应对照采购文件技术及服务要求，所投标的物（技术及服务）与采购文件的规定有偏离的，应在此表中申明与技术服务要求条文的偏差和例外。

2.未在上表中说明的，如在响应文件其他内容中已有文字说明的，则以已有文字说明为准，否则，将被认为完全响应采购文件的规定。但该表不作为磋商响应单位对所投标的物（服务）关于技术（服务）要求等详细描述和说明的替代。

附件8：商务条款偏离表

商务条款偏离表

采购编号：

| 序号 | 采购要求 | 投标响应 | 偏离说明（正偏离、负偏离、无偏离） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 合同履约期限 | 污染地块治理总工期为自合同签订之日起【 】个自然日（具体从合同签署之日起至具备验收条件时止），其中全部污染土壤开挖且运输至水泥窑协同处置单位等工作时限承诺为自合同签订之日起【】个自然日 |  |
| 2 | 服务地点 |  |  |
| 3 | 付款方式及付款步骤 |  |  |
| 4 | 项目验收 |  |  |
| 5 | 合同条款 |  |  |
| 6 | 其他商务要求 |  |  |

磋商响应单位：（签章）

日期：         年         月       日

注：磋商响应单位的响应文件（除服务要求部分）与采购文件规定的有偏离的，应在此表中说明。未在上表中说明的，如在响应文件其他内容中已有文字说明的，则以已有文字说明为准，否则，将被认为完全响应采购文件的规定。但该表不作为磋商响应单位对所投标服务关于商务条款等详细描述和说明的替代。

- 附件9：投标（响应）保证承诺书

投标（响应）保证承诺书

致：         （采购代理机构名称）

我（单位/本人，以下统称我单位）自愿参加              （项目名称和采购编号）的投标（响应），并做出如下承诺：

一、除不可抗力外，我单位如果发生以下行为，将在行为发生的10个工作日内，向贵方（或采购单位）支付本采购文件公布的预算金额（或最高限价）的2%作为违约赔偿金（数量不确定的单价采购须约定具体金额）。

1.自投标（响应）截止时间至本项目发布中标（成交）公告为止，撤销投标（响应）；

2.中标（成交）后不依法与采购单位签订合同；

3.中标（成交）后不按本采购文件规定向采购单位提交履约保证金（如有）；

4.中标（成交）后不按本采购文件规定向贵方缴纳采购代理费。

二、我单位知晓上述行为的法律后果，承认本承诺书作为贵方（或采购单位）要求我单位履行违约赔偿义务的依据作用。

投标（响应）人（签章）：

地址：

电话：

传真：

电子邮件：

邮编：

日期：

附件10：项目组人员一览表

1.项目组人员一览表

采购编号：             号

| 序号 | 项目组所任职务 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 专业/资格 | 具有证书 | 从事本工作时间 | 典型业务 与技术专长 | 备注（承诺到岗率） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目总负责人 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | … … |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

响应单位：（签章）

日期：

注：1、附各专业人员简历及相关证明材料复印件；2.表格不够填写可添加。

- 2.项目总负责人简介

项目总负责人简介

采购编号：             号

| 1 | 姓 名 |  |  |  | 性 别 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 身份证号码 |  |  |  |  |  | 出生年月 | 年 月 |
| 3 | 联系电话： |  | 传真： |  |  |  | 电子邮箱： |  |
| 4 | 何年何月毕业于何院校、专业，最终学历： |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 职称： |  |  | 执业资格： |  |  |  |  |
| 5 | 从事环保工程经历 ： |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 以项目负责人身份承担过的污染土壤治理业绩情况：（项目名称、项目地点、业主单位及联系人电话、合同金额、获奖状况等） 1、_____________________________________ 2、 __________________________________________ 3、__________________________________________ …………… |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 以项目负责人身份承担过的环保工程业绩情况：（项目名称、项目地点、业主单位及联系人电话、合同金额、获奖状况等） 1、_____________________________________ 2、 __________________________________________ 3、__________________________________________ …………… |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 本公司承诺： 该项目负责人在我单位已任职一年以上且在从业经历中没有因任何重大违法记录而被查处。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 其他需要说明的情况 |  |  |  |  |  |  |  |

响应单位：（签章）

日期：

附：证明材料（具体根据评分标准要求）

- 工程施工现场项目负责人简介

采购编号：             号

| 1 | 姓 名 |  |  |  | 性 别 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 身份证号码 |  |  |  |  |  | 出生年月 | 年 月 |
| 3 | 联系电话： |  | 传真： |  |  |  | 电子邮箱： |  |
| 4 | 何年何月毕业于何院校、专业，最终学历： |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 职称： |  |  | 执业资格： |  |  |  |  |
| 5 | 从事工程经历 ： |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 奖罚情况说明 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 本公司承诺： 该项目负责人在我单位已任职一年以上且在从业经历中没有因任何重大违法记录而被查处。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 其他需要说明的情况 |  |  |  |  |  |  |  |

响应单位：（签章）

日期：

4.拟投入项目现场的设备设施等配置

采购编号：             号

| 序号 | 名称 | 品牌规格 | 生产厂家 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

响应单位：（签章）

日期：

附件11：类似项目业绩一览表

响应单位污染土壤治理项目(水泥窑类）一览表

采购编号：             号

| 序号 | 项目名称 | 项目时间 | 合同金额 （人民币） | 业主单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |

磋商响应单位（签章）：

日期：

响应单位污染土壤治理项目(非水泥窑类）一览表

采购编号：             号

| 序号 | 项目名称 | 项目时间 | 合同金额 （人民币） | 业主单位 | 采用的处理技术 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |

磋商响应单位（签章）：

日期：

- 附件12：中小企业声明函（参考格式）

中小企业声明函（服务）

本公司（或联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司 （或联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于（其他未列明行业）； 承建（承接）企业为（企业名称），从业人员【】人，营业收入为【】万元，资产总额为【】万元1，属于【（中型企业、 小型企业、微型企业）】；

2. （标的名称） ，属于（）； 承建（承接）企业为（企业名称），从业人员【】人，营业收入为【】万元，资产总额为【】万元1，属于【（中型企业、 小型企业、微型企业）】；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。 本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（签章）：

日 期：

备注：1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2.在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。服务类项目中供应商若使用退休人员，将不享受相应扶持政策。

3.《中小企业声明函》中所填的行业应与本采购标的对应的中小企业划分标准所属行业一致，不一致的不可享受相应政策优惠。本采购标的对应的中小企业划分标准所属行业，以采购文件中具体规定为准。

4.如未对（中型企业、小型企业、微型企业）进行勾选，视同非中小微企业，不可享受相应扶持政策。

5.成交单位为中小企业的，《中小企业声明函》将随成交结果同时公告。

附：中小企业划型标准规定（仅供参看，具体按照国家相关最新标准规定）

（一）农、林、牧、渔业。营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入500万元及以上的为中型企业，营业收入50万元及以上的为小型企业，营业收入50万元以下的为微型企业。

（二）工业。从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。

（三）建筑业。营业收入80000万元以下或资产总额80000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入6000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入300万元及以上，且资产总额300万元及以上的为小型企业；营业收入300万元以下或资产总额300万元以下的为微型企业。

（四）批发业。从业人员200人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员20人及以上，且营业收入5000万元及以上的为中型企业；从业人员5人及以上，且营业收入1000万元及以上的为小型企业；从业人员5人以下或营业收入1000万元以下的为微型企业。

（五）零售业。从业人员300人以下或营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员50人及以上，且营业收入500万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（六）交通运输业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入3000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入200万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入200万元以下的为微型企业。

（七）仓储业。从业人员200人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（八）邮政业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（九）住宿业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十）餐饮业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十一）信息传输业。从业人员2000人以下或营业收入100000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十二）软件和信息技术服务业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入50万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入50万元以下的为微型企业。

（十三）房地产开发经营。营业收入200000万元以下或资产总额10000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入1000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入100万元及以上，且资产总额2000万元及以上的为小型企业；营业收入100万元以下或资产总额2000万元以下的为微型企业。

（十四）物业管理。从业人员1000人以下或营业收入5000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员100人及以上，且营业收入500万元及以上的为小型企业；从业人员100人以下或营业收入500万元以下的为微型企业。

（十五）租赁和商务服务业。从业人员300人以下或资产总额120000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且资产总额8000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且资产总额100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或资产总额100万元以下的为微型企业。

（十六）其他未列明行业。从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。

- 附件13：残疾人福利性单位声明函

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部  民政部  中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（签章）：

日  期：

备注：1、符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。任何单位或者个人在政府采购活动中均不得要求残疾人福利性单位提供其他证明声明函内容的材料。供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。中标、成交供应商为残疾人福利性单位的，采购单位或者其委托的采购代理机构应当随中标、成交结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。

附件14：开票信息

开票信息

| 供应商名称 |  |
| --- | --- |
| 地址 |  |
| 电话 |  |
| 税号 |  |
| 开户行 |  |
| 银行账号 |  |

注：

1、供应商成交后应依照采购文件的规定缴纳采购代理服务费，代理机构依法开具相应发票。

- 如供应商为增值税一般纳税人的，须按上表要求提供开票信息，并制作在响应文件中。成交后，代理机构将按所提供的开票信息就代理服务费开具增值税专用发票，否则，将直接开具增值税普通发票。

- 采购代理机构仅对开票信息内容填写完整的成交供应商开具增值税专用发票。供应商须对所提供材料信息的真实性、准确性和完整性负责，因材料信息内容的差错缺漏等而导致的后果，由供应商自行承担。

- 成交供应商凭已缴纳代理服务费的银行回单至代理机构领取成交通知书、合同。

附件15：政府采购合同信用融资政策告知函（本附件为通知，不需要做进投标响应文件）

政府采购合同信用融资政策告知函

各政府采购供应商:

欢迎贵公司参加苏州市政府采购活动！

政府采购合同信用融资是江苏省、苏州市为支持中小企业发展，缓解中小企业融资难题推出的一项融资服务举措。若贵公司经评审最终成为本次政府采购项目的合格中标（成交）供应商，可向金融机构申请贷款，无需抵押、担保，金融机构将根据江苏省财政厅 中国人民银行南京分行《关于深入推进政府采购线上合同信用融资工作的通知》（苏财购〔2021〕82号）及苏州市财政局、人民银行苏州市分行相关文件要求，按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的贷款服务。

（全文完）