项目编号： JSZC-320583-HTJS-T2025-0021号

昆山市政府采购竞争性谈判文件

采购单位：昆山市玉山镇第一中心小学

项目名称：昆山市玉山镇第一中心小学教学楼及办公楼改造工程

江苏恒泰建设工程咨询有限公司

二○二五年六月

目   录

第一章	竞争性谈判邀请函	3

第二章	响应人须知	7

第三章	谈判内容	11

第四章	评审程序	15

第五章	合同主要内容	19

第六章	评标办法	56

第七章	附件	59

- 竞争性谈判邀请函

昆山市玉山镇第一中心小学教学楼及办公楼改造工程采购项目的潜在供应商在苏采云系统通过网上报名获取采购文件，并于2025年06月20日14：30分（北京时间）前提交电子响应文件。

一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-320583-HTJS-T2025-0021；

2.项目名称：昆山市玉山镇第一中心小学教学楼及办公楼改造工程；

3.采购方式：竞争性谈判；

4.预算金额：人民币壹佰捌拾壹万伍仟玖佰叁拾贰元陆角陆分

（RMB: 1815932.66元）；

5.采购需求：具体详见工程量清单

6.工期： 50日历天；

二、申请人的资格要求：本项目采用资格后审，投标单位须将以下证明文件上传系统。

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定（提供承诺函，格式自拟)；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目专门面向中小企业采购，残疾人福利性单位、监狱企业视同小型、微型企业；本项目所属行业为建筑业 ；

3.本项目的特定资格条件：

3.1投标人具有叁级（含）及以上建筑工程施工总承包企业资质（提供资质证书、有效期内的企业安全生产许可证）；

3.2拟投入本项目经理具有贰级及以上建筑工程专业建造师执业资格，且具有安全生产考核合格证（B类证）；提供项目经理近3个月社保证明和项目经理承诺书（格式见第七章）；

4.未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单，提供网站对应查询截图（查询方式：“信用中国”首页→“信用服务”版块→根据要求分别查询）。

5.本项目不接受联合体投标。

三、获取谈判文件

1.获取谈判文件时间：上网之日起至2025年06月12日；

2.获取谈判文件方式：“苏采云”政府采购一体化平台；

3.方式：

（1）CA证书办理

供应商参与政府采购活动需办理江苏省电子政务证书认证中心CA证书和方正国际软件(北京)有限公司电子签章。CA证书及电子签章的办理方法详见苏州市政府采购网一法规政策--《转发省财政厅关于更换全省政府采购交易系统CA数字证书和电子签章的通知》或者“苏采云”系统登录界面中的“新CA办理指南”。“苏采云”系统目前仅支持“苏采云”系统下的政务CA证书，江苏省内各地区办理的“苏采云”系统下的政务CA证书全省通用。苏州现场办理地址:苏州市姑苏区平泷路251号政务服务中心4楼公共交易中心窗口，咨询电话:0512-69820834。

- 参与采购活动

供应商插入CA证书登陆“苏采云”系统后选择具体项目，点击“我要参与”并签章提交《投标供应商确认函》，提交《投标供应商确认函》日期视同为依法获取招标文件日期。供应商须打印、保留《投标供应商确认函》，质疑时《投标供应商确认函》与质疑函一并提交;未依照招标公告要求提交《投标供应商确认函》的供应商，视为未参与该项政府采购活动，不具备对该政府采购项目提出质疑的法定权利，但因供应商资格条件或获取招标文件时间设定不符合有关法律法规规定等原因使供应商权益受损的除外。

- 电子投标准备

供应商在“苏采云”系统中操作成功参与项目后，必须在“已参与项目”界面中下载电子招标文件(后缀名为“.kedt”)并导入政府采购客户端工具后方可进行投标文件制作和提交(具体详见《苏采云系统供应商操作册》，网址链接https://cziu,suzhou,goy,cn/zfcg/html/content/20231220161910031.shtml)。

在系统操作过程中如有疑问，请按以下方式联系:

注册咨询:18261002950;

CA技术咨询电话:400-608-6099;

签章使用问题:025-83633811、025-83633812、15380932027、15371015030;

系统使用指导与咨询:联系电话:18261002950;QQ:3048755361、1315179389、895706745。

4.招标文件售价：0元。

四、提交电子投标文件截止时间、开标时间和地点

本项目采用电子化招投标模式，供应商须网上提交投标文件，并可通过远程开标方式完成开标。

1.提交投标文件截止时间:2025年06月20日14:30(北京时间);

2.开标时间:2025年06月20日14:30(北京时间);

3.开标地点: “苏采云”政府采购一体化平台

4.本项目采用电子招投标形式，请供应商按照《苏采云系统供应商操作手册》进行制作、上传电子投标文件。电子投标文件制作完成后请于投标文件递交截止时间前成功上传至“苏采云”系统，否则视为放弃参加该采购项目。供应商应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因供应商自身原因造成的电子投标文件上传不成功由供应商自行承担全部责任。

5.线上参加开标(开启)会方式:供应商登录“苏采云”系统在平台首页点击“开标大厅”，进入江苏省政府采购一体化不见面开标(采购)大厅，在今日项目列表，点击项目，进入不见面开标系统。本项目为不见面开标项目，开标阶段供应商在【供应商解密】环节必须使用 CA证书解密电子投标文件，如在系统规定的解密时间内未能完成解密的视为放弃投标。

请供应商确保电脑、系统及其他设备(视频输入输出设备等)无误，且开标直至项目结束始终保持系统在线状。

- 其他补充事宜

中标单位需按以下计算标准支付中标服务费，以差额累进法收费（按预算金额100万元以下，收取1.5%；100-500万元，收取1.1%；500-1000万元，收取0.8%，1000-5000万元，收取0.5%）。（中标服务费缴纳信息：账户名-江苏恒泰建设工程咨询有限公司昆山分公司，开户行-中国银行昆山周市支行，账号-493675524383 ）

六、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人：昆山市玉山镇第一中心小学

联系人：朱老师           联系电话：0512-57997809

2.招标代理机构名称：江苏恒泰建设工程咨询有限公司

地    址：昆山市周市镇白塘商苑3号楼5楼

联系人：蒋燕             联系电话：0512-55128195

- 响应人须知

一、采购说明

1.本谈判文件仅适用于江苏恒泰建设工程咨询有限公司的采购活动。

2.本次采购活动及因本次采购活动产生的合同受中国法律制约和保护。

3.本谈判文件的解释权属于江苏恒泰建设工程咨询有限公司。

二、谈判文件说明

（一）谈判文件计量单位和使用文字

1.谈判文件中所使用的计量单位，除谈判文件中有特殊要求外，应采用国家法定计量单位。

2.谈判文件应使用中文编制，谈判文件中必须使用其他文字的，必须附有中文译本，对不同文本谈判文件的解释发生异议的，以中文文本为准。对于未附有中文译本和中文译本不准确的响应文件，由此引起的对供应商不利后果的，采购代理机构概不负责。

（二）谈判文件编制说明

谈判文件按谈判文件规定的格式制作，需盖章或签字之处，应加盖电子签章或使用加盖公章及签字的彩色扫描件，如果未按要求制作上传，将被认定为未实质性响应谈判文件要求。

（三）谈判文件的有效期

自投标截止之日起90日，响应文件应保持有效。有效期短于这个规定期限的响应，将被认定为未实质性响应谈判文件要求。

（四）谈判报价

1. 谈判报价应根据招标文件中的有关计价要求，并按照下列依据自主报价，但不得低于成本。谈判报价并由法定代表人或被授权人签署。

2.供应商应对谈判文件内所要采购的全部内容进行报价，只对其中部分内容报价的，将被认定其未实质性响应谈判文件。如果谈判文件要求分标段响应的，则供应商可以根据自身情况，选择响应其中部分或者全部标段，但各标段应分别计算填写单价和总价。

3. 谈判文件报价中的单价和总价全部采用人民币表示，除非另有规定。

4. 竞争性谈判采取二次报价的方式，即提交谈判文件中的报价为首次报价，谈判结束后，所有继续参加谈判的供应商在规定时间内提交最后报价。

5.竞争性谈判采取最低评标价法，即根据质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求且最后报价最低的原则确定成交供应商。

（五）谈判文件的组成

1.封面

1.1开标一览表（格式见第七章）；

1.2谈判报价；（严格按照所提供的工程量清单，材料品牌及规格详见总说明中的材料品牌参考表，进行报价。）

2.资格审查。

2.1供应商情况表（格式见第七章）；

2.2谈判响应函（格式见第七章）；

2.3谈判承诺函（格式见第七章）；

2.4响应人满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

2.4.1具有独立承担民事责任的能力（提供法人或者其他组织的营业执照等证明文件、自然人的身份证明）；

2.4.2上一年度的财务状况报告（成立不满一年不需提供）（提供相应证明材料）；

2.4.3具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（提供相应证明材料或提供承诺函，格式自拟）；

2.4.4具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供相应证明材料）；

2.4.5参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供相应证明材料或提供承诺函，格式自拟）；

2.5投标人具有叁级（含）及以上建筑工程施工总承包企业资质（提供资质证书、有效期内的企业安全生产许可证）；

2.6拟投入本项目经理具有贰级及以上建筑工程专业建造师执业资格，且具有安全生产考核合格证（B类证）；提供项目经理近3个月社保证明和项目经理承诺书（格式见第七章）。

2.7未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单，提供网站对应查询截图（查询方式：“信用中国”首页→“信用服务”版块→根据要求分别查询）

2.8投标人符合相关扶持政策的证明材料（至少提供一份）

2.8.1中小企业声明函（格式见第七章）；

2.8.2残疾人福利性单位声明函（格式见第七章）；

2.8.3监狱企业证明文件；

3. 符合性审查

3.1偏离表（格式见第七章）；

3.2投标人法人营业执照；

3.3法定代表人授权委托书、双方身份证（如有授权，必须提供，格式见第七章）；

3.4项目人员配置表（格式见第七章）；

3.5远程参与开标会议诚信承诺书（格式见第七章）；

谈判文件按上述规定的内容共同组成，以上1.1-3.5资料不可缺少，否则，将被认定为未实质性响应谈判文件要求。

三、谈判文件的澄清和修改

1.供应商在获取谈判文件后，若有疑问，应于提交响应文件截止时间前，在项目交易系统上向采购代理机构提出询问，采购代理机构将按规定在项目交易系统上予以答复。

2.在提交响应文件截止时间前，采购人或者采购代理机构可以对已发出的谈判文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改的内容作为谈判文件的组成部分。

3.采购代理机构对谈判文件的澄清或者修改，将按规定在提交响应文件截止时间前以补充公告形式在法定的政府采购信息发布媒体上发布。

4.供应商应在提交响应文件截止时间前关注原采购信息发布媒体上有无本项目的补充公告。

四、谈判文件的提交、撤回和修改

1.谈判文件应当在提交谈判文件的截止时间前通过供应商投标工具客户端进行提交；

2.在提交谈判文件的截止时间前，供应商可以撤回或者修改谈判文件。

五、质疑

1.供应商认为采购文件、采购过程、成交结果使自己的权益受到损害的，应在应知自己权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。供应商应按照质疑函范本进行规范质疑（质疑函范本下载地址：http://www.szzyjy.com.cn/kssfzx/034004/034004002/20190929/5beba8e5-100a-4262-89c0-d476cc460507.html）。

供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

采购人、采购代理机构应当在收到供应商书面质疑后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他相关供应商。

2. 质疑函应包括以下主要内容，并按照“谁主张、谁举证”的原则，附上必要的证明材料。

2.1供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

2.2质疑项目名称、编号；

2.3具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

2.4具体的事实依据及相关证据材料；

2.5必要的法律依据；

2.6提出质疑的日期；

2.7依法获取采购文件的证明（系统获取招标文件回执）；

2.8供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人、或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。并附上公司营业执照、相关人员身份证明等。

2.9供应商可以委托代理人进行质疑，其授权书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人签字或者盖章，并加盖公章。

代理人提出质疑，应当提交供应商签署的授权委托书。

3.供应商不得虚假质疑或者恶意质疑，并对质疑内容的真实性承担责任。供应商或者其他利害关系人通过捏造事实、伪造证明材料等方式提出质疑的，阻碍采购活动正常进行的，属于严重不良行为，采购代理机构将提请财政部门将其列入不良行为记录名单，并依法予以处罚。

- 谈判内容

一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-320583-HTJS-T2025-0021;

2.项目名称：昆山市玉山镇第一中心小学教学楼及办公楼改造工程；

3.工期：50日历天；

4.建设地点：昆山市玉山镇第一中心小学；

5.承包方式：包工包料，不允许分包转包；

6.质量标准：合格；

7.发包范围：昆山市玉山镇第一中心小学教学楼及办公楼改造工程；

8.现场踏勘：本项目不统一踏勘现场，由各响应单位自行踏勘现场（响应单位由于未踏勘现场导致的报价失误或对工程量清单理解产生的歧义，其后果自行承担）；

9.售后服务响应：在2小时之内给出响应，确认维修方案后在8小时内赶赴现场维修，维修完毕经双方确认。

二、工程量清单

1.工程报价方式要求：本工程项目采用固定单价报价方式；

2.清单及总说明见附件：

总  说  明

工程名称：昆山市玉山镇第一中心小学教学楼及办公楼改造工程工程

备注：严格按照所提供的工程量清单，材料品牌及规格详见总说明中的材料品牌参考表，进行报价。

三、技术要求

1.现行国家技术、施工及验收规范规程，对施工工艺的特殊要求，按国家有关规定执行。

2.工程量清单。

四、报价说明

（一）计价方式：本工程项目采用下列第 1种计价方式。

1.工程量清单计价方式；

2.计价表计价方式；

（二）报价方式：本工程项目采用下列第2种报价方式。

1.固定总价报价。谈判报价人应充分考虑施工期间各类建材市场价格变化，政策性调整的风险，一旦经评审确定承包人，报价不作调整。

2.固定单价报价。具体调整办法可如下：

2.1必须按统一的工程量清单报价，如成交后，本工程中工程量清单中的项目综合单价按响应的综合单价执行，由于工程量清单的工程数量有误或者设计变更、现场签证等引起的工程量增减，价格调整详见合同。

2.2在政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物、工程或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

2.3本工程在谈判文件中已明确的各项施工措施费，均包含在合同总价中，不予调整。

3.规费费率详见工程量清单。江苏省安全文明施工措施费应放在措施项目清单中。投标人不得降低标准收取，具体相关费率详见工程量清单。

4.计价格式中列明的所有需要填报的单价和合价，谈判响应人均需填报，未填报的单价和合价，视为此项费用已包含在工程量清单的其他单价和合价中。

5.本工程所有提供参考品牌及规格型号的主要装饰材料，投标单位可以直接选用或采用同档次产品进行报价，施工中如招标人发现投标人采用的品牌低于参考品牌的档次，则招标人有权将该部分材料品牌按参考品牌规格型号进行调整，中标人必须按调整后的品牌规格型号进行施工，且中标价格不予调整。

四、综合说明

1.投标单位必须承诺招标文件中提出的全部技术要求，如果以其中某些条款不响应时，应在文件中逐条列出，未列出的视同响应。

2.凡涉及招标文件的补充说明和修改，均以苏州市政府采购网通知为准。

- 评审程序

一、谈判流程：

1.采购代理机构按谈判文件规定的时间、地点主持谈判活动。

2.参加谈判的供应商法定代表人或授权代理人须在项目开标前半小时进入远程开标会议室进行网上签到，做好相关准备工作。

3.本项目开标开始后10分钟内，供应商可自行进行远程解密响应文件，因自身原因导致解密失败的，由供应商自行承担相关责任。

4.开标完成后，进入评审环节，谈判小组按照谈判文件的要求独立对供应商进行资格性和符合性审查，确定合格供应商。

5.在谈判过程中，谈判小组可以根据谈判文件和谈判情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动谈判文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。

对谈判文件作出的实质性变动是谈判文件的有效组成部分，谈判小组应当及时以书面形式同时通知所有参加谈判的供应商。

供应商应当在谈判小组指定的时间内按照谈判文件的变动情况和谈判小组的要求重新提交响应文件，并由其法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

谈判文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，谈判结束后，谈判小组应当要求所有继续参加谈判的供应商在规定时间内提交最后报价，提交最后报价的供应商不得少于3家。提交最后报价的规定时间为十分钟，超过规定的时间视为放弃提交最后报价。

最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。

6.谈判小组认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查的供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其以书面形式作出相关说明，供应商不能证明其报价合理性的，谈判小组应当认定其响应无效。

7.谈判小组根据谈判成交原则确定成交供应商，并将结果通知所有参加谈判的未成交的供应商。

二、项目评审

（一）谈判小组

1.谈判小组为三人或三人以上单数。采购人或者采购代理机构应当从省级以上人民政府财政部门设立的评审专家库中随机抽取评审专家。评审专家库中相关专家数量不能保证随机抽取需求的，采购人或者采购代理机构可以推荐符合条件的人员，再随机抽取使用。

2.技术复杂、专业性强的采购项目，通过随机方式难以确定合适评审专家的，经主管预算单位同意，采购人可以自行选定相应专业领域的评审专家。自行选定评审专家的，应当优先选择本单位以外的评审专家。

3.谈判小组的评审工作由采购代理机构负责组织，具体评审事务由谈判小组负责，并独立履行法律、法规规定的职责。

（二）谈判过程

1.谈判小组应当对响应文件进行评审，并根据谈判文件规定的程序、评定成交的标准等事项与实质性响应谈判文件要求的供应商进行比较和评价。未实质性响应谈判文件的响应文件将被认定为无效文件，谈判小组应当告知有关供应商。

2.如评审需要，谈判小组所有成员应当集中与单一供应商分别进行谈判，并给予所有参加谈判的供应商平等的谈判机会。谈判文件如有实质性变动的，对谈判文件作出的实质性变动是谈判文件的有效组成部分，将以书面形式同时通知所有参加谈判的供应商。

3.谈判小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容，并作为响应文件的有效组成部分。

4.采购代理机构将采取必要措施，保证评审在严格保密的情况下进行，任何单位和个人不得非法干预、影响评审过程和结果。

5.项目开标后，直到宣布成交结果为止，凡属于评审、澄清、评价和比较响应等相关的信息都不应向供应商或与评审无关的其他人泄露。

三、项目成交

（一）项目成交需同时满足以下条件：

1.满足谈判文件实质性要求的合格供应商不少于三家；

2.合格供应商的报价均未超过采购预算；

3.采购过程中未出现违法、违规行为；

4.按照谈判文件规定的评审办法确定成交供应商。

（二）重新评审

除国务院财政部门规定的情形外，采购人、采购代理机构不得以任何理由组织重新评审。采购人、采购代理机构按照国务院财政部门的规定组织重新评审的，应当书面报告本级人民政府财政部门。

采购人或者采购代理机构不得通过对样品进行检测、对供应商进行考察等方式改变评审结果。

（三）成交通知书及合同

1.采购代理机构按照法定流程发布成交公告，及时向成交供应商发送成交通知书。

2.采购人与成交供应商应当在成交通知书发出之日起三十日内，按照谈判文件及响应文件确定的事项签订政府采购合同。

成交通知书对采购人和成交供应商均具有法律效力，成交通知书发出后，采购人改变成交结果的，或者成交供应商放弃成交项目的，应当依法承担法律责任。

四、谈判无效

1.出现下列情形之一的，将被认定为谈判无效或无效文件：

（1）违反政府采购相关规定的；

（2）谈判文件未加盖供应商公章、法定代表人或其授权委托人的印鉴或签字的；

（3）供应商资格不符合谈判采购文件要求的；

（4）报价（包括最后报价）高于采购预算；

（5）未满足发包人要求工期和质量等级要求的；

（6）改变随同谈判文件提供的工程量清单中的项目编码、项目名称、项目特征、计量单位、工程量的。

（7）未实质性响应谈判文件要求的；

（8）谈判小组认定的其他情形；

（9）特征码检查中，不同投标人上传采购文件所使用的电脑网卡信息一致的（如发现违法违规行为，将依法追究其法律责任）；

2.被认定为响应无效或无效文件的，采购代理机构应当将理由告知相关供应商。

五、项目终止

1.出现下列情形之一的，采购人或者采购代理机构应当终止竞争性谈判采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：

（1）因情况变化，不再符合规定的竞争性谈判采购方式适用情形的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）在采购过程中符合竞争要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足三家的；

（4）谈判采购过程中，如遇到交易中心出现断电、断网或其他不可预见原因导致采购活动无法正常进行的。

2.项目终止后，采购代理机构应当将项目终止的理由告知所有供应商。

- 合同主要内容

建设工程施工合同

（示范文本）

（GF—2017—0201）

第一部分 合同协议书

发包人（全称）：

承包人（全称）：

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就昆山市玉山镇第一中心小学教学楼及办公楼改造工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

一、工程概况

1.工程名称：昆山市玉山镇第一中心小学教学楼及办公楼改造工程。

2.工程地点：。

3.工程立项批准文号：

4.资金来源：财政拨款。

5.工程内容： 。

群体工程应附《承包人承揽工程项目一览表》（附件1）。

6.工程承包范围：

二、合同工期

计划开工日期：   年   月    日。

计划竣工日期：   年   月    日。

工期总日历天数：50日历天（具体以甲方通知为准）。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

三、质量标准

工程质量符合合格标准。

四、签约合同价与合同价格形式

1.签约合同价为：

人民币（大写）(¥元)；

其中：

（1）安全文明施工费：

人民币（大写） (¥元)；

（2）材料和工程设备暂估价金额：

人民币（大写）(¥元)；

（3）专业工程暂估价金额：

人民币（大写）(¥元)；

（4）暂列金额：

人民币（大写） (¥元)。

2.合同价格形式：固定综合单价。

五、项目经理

承包人项目经理：。

六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

（1）中标通知书（如果有）；

（2）投标函及其附录（如果有）；

（3）专用合同条款及其附件；

（4）通用合同条款；

（5）技术标准和要求；

（6）图纸；

（7）已标价工程量清单或预算书；

（8）其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

七、承诺

1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

八、词语含义

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

九、签订时间

本合同于签订。

十、签订地点

本合同在签订。

十一、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

十二、合同生效

本合同自生效。

十三、合同份数

本合同一式  份，均具有同等法律效力，发包人执   份，承包人执  份。

| 发包人： | (公章) | 承包人： | (公章) |
| --- | --- | --- | --- |
| 法定代表人或其委托代理人： | (签字) | 法定代表人或其委托代理人： | (签字) |
| 组织机构代码： |  | 组织机构代码： |  |
| 地址： |  | 地址： |  |
| 邮政编码： |  | 邮政编码： |  |
| 法定代表人： |  | 法定代表人： |  |
| 委托代理人： |  | 委托代理人： |  |
| 电话： |  | 电话： |  |
| 传真： |  | 传真： |  |
| 电子信箱： |  | 电子信箱： |  |
| 开户银行： |  | 开户银行： |  |
| 账号： |  | 账号： |  |

第二部分 通用合同条款

参照住建部、国家工商行政管理局《建设工程施工合同（示范文本）》（GF—2017—0201）第二部分。

第三部分 专用合同条款

1. 一般约定

1.1 词语定义

1.1.1合同

1.1.1.10其他合同文件包括：中标通知书、补充协议、招标文件、投标文件及履行合同过程中双方确认的对合同有影响的会议纪要、签证、设计变更等相关资料。

1.1.2 合同当事人及其他相关方

1.1.2.4监理人：

名称：；

资质类别和等级：；

联系电话：；

电子信箱：；

通信地址：。

1.1.2.5 设计人：

名称：；

资质类别和等级：；

联系电话：；

电子信箱：；

通信地址：。

1.1.3 工程和设备

1.1.3.7 作为施工现场组成部分的其他场所包括：按通用条款执行。

1.1.3.9 永久占地包括：按通用条款执行。

1.1.3.10 临时占地包括：按通用条款执行。

1.3法律

适用于合同的其他规范性文件：《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》、《中华人民共和国招标投标法》、《工程建设项目施工招标投标办法》（七部委30号令）、《江苏省工程建设管理条例》、《建设工程施工发包与承包价格管理暂行规定》、《工程量清单计价规范》、其他法律法规以及江苏省和昆山市行业主管部门颁布的相关文件规定，如地方法规与国家法规相抵触，按国家法规执行。

1.4 标准和规范

1.4.1适用于工程的标准规范包括：本工程设计施工图纸中规定的现行 国家相关的技术标准、施工及验收规范。由承包人根据设计图纸规定标 准、规范名称自行购买。《建设工程工程量清单计价规范》GB50500-2013 及相关造价文件与本合同文件规定不一致的，以本合同文件规定为准。双方在合同条款内约定适用国家标准、规范的名称；没有国家标准、规范但有行业标准、规范的，约定适用行业标准、规范的名称；没有国家 和行业标准、规范的，约定适用工程所在地地方标准、规范的名称。国内没有相应标准、规范的，由发包人向承包人提出施工技术要求，承包人按约定的 时间和要求提出施工工艺，经发包人认可后执行。

1.4.2 发包人提供国外标准、规范的名称：/；

发包人提供国外标准、规范的份数：/；

发包人提供国外标准、规范的名称：/。

1.4.3发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求：国内没有标准、规范的项目由发包人通过监理工程师或设计院提出具体施工技术要求。

1.5 合同文件的优先顺序

合同文件组成及优先顺序为：按通用条款执行。

1.6 图纸和承包人文件

1.6.1 图纸的提供

发包人向承包人提供图纸的期限：发包人根据工程进度在开工前分期分批向承包人提供；

发包人向承包人提供图纸的数量：；

发包人向承包人提供图纸的内容：全套施工图。

1.6.4 承包人文件

需要由承包人提供的文件，包括：

投标技术标、投标商务标（含电子档），及发包人认为需提供的本项目相关的资料；

承包人提供的文件的期限为：发包人通知后7日内；

承包人提供的文件的数量为：以发包人通知要求为准；

承包人提供的文件的形式为：以发包人通知要求为准；

发包人审批承包人文件的期限：以发包人通知要求为准。

1.6.5 现场图纸准备

关于现场图纸准备的约定：开工前发包人提供完成施工图给承包人。

1.7 联络

1.7.1发包人和承包人应当在7天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。

1.7.2 发包人接收文件的地点：以发包人通知要求为准；

发包人指定的接收人为：/。

承包人接收文件的地点：/；

承包人指定的接收人为：/。

监理人接收文件的地点：以监理人通知要求为准；

监理人指定的接收人为：以监理人通知要求为准。

1.10 交通运输

1.10.1 出入现场的权利

关于出入现场的权利的约定：由承包人按发包人要求负责取得出入施工现场所需的批准手续和全部权利，并承担相关手续费用和建设费用。

在施工现场之进出口，承包人须提供、安排指示牌、警告告示、灯号及所需之交通指导员等。承包人须负责保持道路畅通、使用一切安全措施以保障行人及车辆安全地使用道路，并承担因其失职而引起之所有赔偿。

承包人须自行自费安排及协调一切交通、运输及保护事宜。

承包人不得允许未经批准的参观者进入工地。在现场存放一本参观登记簿并提供参观者用安全帽。违反本款发生的安全事故所导致的一切损失的赔偿由承包人承担。

1.10.3 场内交通

关于场外交通和场内交通的边界的约定：红线内为场内交通。

关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定：因承包人原因造成道路或交通设施等损破的，承包人负责修复并承担由此增加的费用。

由承包人自行解决.。场地内的便道、精确的平整由承包人自行负责，费用已经包含在合同价款中，使用时间已经包含在工期中。承包人所设各临时设施必须满足相应文明工地的要求。

1.10.4超大件和超重件的运输

运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由承包人承担。

1.11 知识产权

1.11.1关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：

按通用条款约定执行。

关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求：

按通用条款约定执行。

1.11.2 关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属：归发包人所有。

关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求：

按通用条款约定执行。

1.11.4 承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式：已包含在签约合同价中。

1.13工程量清单错误的修正

出现工程量清单错误时，是否调整合同价格：工程竣工结算时调整按实调整。

允许调整合同价格的工程量偏差范围：承包人投标时，必须按统一的工程量清单报价，中标后，在施工过程中，不论由于工程量清单有误或漏项，还是由于设计变更、现场变更、签证引起的工程量清单项目或清单项目工程数量的增减，均按实调整。

2. 发包人

2.2 发包人代表

发包人代表：

姓名：；

身份证号：；

职务：；

联系电话：；

电子信箱：；

通信地址：。

发包人对发包人代表的授权范围如下：（1）掌握工程实施情况，及时向发包人汇报；（2）负责外部联系和协调工作；（3）对工程重大变更，按发包人的审批工作流程办理；（4）依据监理工程师审批的相关文件，办理工程款支付流程；（5）在确认监理工程师初验完成后，组织相关部门进行最终竣工验收并办理移交投业手续。 （6）完成资料的归档工作；（7）配合工程审计工作。

2.4 施工现场、施工条件和基础资料的提供

2.4.1 提供施工现场

关于发包人移交施工现场的期限要求：

按发包人通知。

2.4.2 提供施工条件

关于发包人应负责提供施工所需要的条件，包括：保证向承包人提供正常施工所需要的进入施工现场的交通条件；协调处理施工现场周围地下管线等其他建筑物的保护工作。

2.5 资金来源证明及支付担保

发包人提供资金来源证明的期限要求：无。

发包人是否提供支付担保：否。

发包人提供支付担保的形式：无。

3. 承包人

3.1 承包人的一般义务

（5）承包人提交的竣工资料的内容：按照国家和地方有关规定，昆山市建设档案资料归档要求所需的一切资料。除按竣工验收程序所必须提交的资料外，承包人还需按本合同附件表格内容要求提交资料给发包人。

承包人需要提交的竣工资料套数：4套。

承包人提交的竣工资料的费用承担：承包人承担。

承包人提交的竣工资料移交时间：工程竣工验收10天前。

承包人提交的竣工资料形式要求：按国家和地方有关规定及发包人要求的形式提交。

（6）承包人应履行的其他义务：承包人须遵守工程所在地政府建设、劳动或其他有关部门对于劳务用工的各项规定，规范用工手续，及时发放劳务用工工资，对发包人支付的工程款，承包人须优先用于支付工人劳动报酬。因承包人原因造成的劳资纠纷，其后果为工期延误、质量缺陷、安全隐患、工人向政府或发包人申诉，对发包人造成不良影响等情况，承包人必须立即无条件的采取补救措施，并承担相应费用。如发包人认为承包人不能及时有效的解决问题，或不能消除负面影响，发包人有权直接介入，所有费用由承包人承担，并从承包人工程款中扣除，且无需得到承包人同意。

- 承包人应严格遵守国家和地方有关安全生产法律、法规、规章、规定的规定，遵守国家和地方有关工程建设安全生产管理规定，严格按照国家及地方有关安全标准、安全规范和规程组织工程施工，采取必要的、可靠的安全防护措施，消除安全隐患。如承包人未履行上述义务而造成工程、财产和人身伤害，由承包人承担一切责任及由此造成的一切费用。因承包人施工现场安全措施不力而引起的的第三方事故，其责任和损失均由承包人承担。

- 承包人不得以任何理由拒绝签收发包人和监理单位发出的工程联系单、通知单、指令单。

- 关于质量保修：承包人接到发包人保修通知，必须在24小时内响应，48小时内抵达现场对工程缺陷进行处理，紧急情况必须第一时间抵达现场进行处理。如果承包人在48小时内没有抵达现场，或者承包人对缺陷部位经过2次反复修整都未能有效解决问题，则发包人可另聘他人完成缺陷修补工作，承包人须承担由此发生的一切费用，且发包人可从应付给承包人的款项中扣除该费用。发包人另聘他人完成缺陷修补工作在任何情况下并不会免除或减轻承包人所承担的任何责任、义务。

- 承包人施工前，应自行或委托有资质的测量单位对施工范围内的原始标高进行测量（测量方案报监理审定），测量时应提前通知发包人代表及监理工程师旁站。测量成果文件经监理及发包人审核确认后作为结算工程量计算的参考依据。如承包人未按要求进行原始标高测量的，或测量时未通过发包人或监理人旁站的，实施或结算过程中工程量认定产生纠纷的，以有利于发包人的判定为准，承包人不得有任何异议。

- 因承包人不履行上述义务而造成的工期和费用损失，由承包人负责并承担相应的违约责任，同时对发包人的损失给予全部赔偿。

承包人进场施工人员无任何不良犯罪记录。

3.2 项目经理

3.2.1 项目经理：

姓名：；

身份证号：；

建造师执业资格等级：；

建造师注册证书号：；

建造师执业印章号：；

安全生产考核合格证书号：；

联系电话：；

电子信箱：；

通信地址：；

承包人对项目经理的授权范围如下：承包人的要求、通知，均以书面形式由承包人项目经理签字加盖承包人公章或被书面授权的项目部章后方可生效，没有项目经理签字的任何来自承包人的书面文件发包人均可不予承认，所涉及的合同价款或费用发包人也概不支付。

承包人依据合同发出的通知，以书面形式由项目经理签字后送交总监理工程师，工程师在回执上签署姓名和收到时间后生效。

项目经理按发包人认可的施工组织设计(施工方案)和总监理工程师依据合同发出的指令组织施工。在情况紧急且无法与总监理工程师联系时，项目经理应当采取保证人员生命和工程、财产安全的紧急措施，并在采取措施后48小时内向总监理工程师送交报告。责任在发包人或第三方的，由发包人承担由此发生的追加合同价款，工期相应顺延；责任在承包人的，由承包人承担费用，工期不予顺延。

如项目经理及项目副经理不能胜任工作，发包人有权要求承包人调换项目经理或项目副经理，承包人不得有任何异议，不得要求由于更换项目经理引起的工期顺延。

发包人确认无法胜任工作的下列情形的人员，经发包人要求，必须在发包人规定的时间内调离本工程范围。同时，承包人应在48小时内使用发包  人确认合格的人员代替调离的人员。

对施工进度及质量达不到本协议要求负有责任的施工人员；

专业水平达不到岗位要求、工作责任心不强的施工人员；

对发包人的工作(包括销售)不予积极配合者；

违反发包人或承包人工地现场管理规定者；

无证上岗者（适用于按规定必须有上岗证）；

与报价书及本协议规定名册不符者；

与本工程施工无关的人员等。

关于项目经理在施工现场的时间要求：承包人项目经理应每天在施工现场不少于8小时，项目经理若工作期间离开本工程现场超过1天须事先向监理单位工程师、项目管理公司派驻代表（如有）、发包人工程师书面请假，且得到三方签字同意后方可离开。否则，按违约计，每发生一次，承包人应向发包人支付10000元的违约金。到场项目经理必须与投标文件以及合同上上记载项目经理一致，在未得发包人书面同意前不能更换。如果发现属挂靠性质，发包人有权单方解除合同，并承包人应按照合同约定赔偿因此导致的发包人经济损失。

承包人未提交劳动合同，以及没有为项目经理缴纳社会保险证明的违约责任：承包人应承担5万元违约金并无条件更换符合发包人要求的项目经理。

项目经理未经批准，擅自离开施工现场的违约责任：项目经理若工作期间离开本工程现场超过 1 天须事先向监理单位工程师、项目管理公司派驻代表如有）、发包人工程师书面请假，且得到三 方签字同意后方可离开。否则，按违约计，每发生一次，承包人应向发包人支付 10000 元的违约金。

3.2.3 承包人擅自更换项目经理的违约责任：到场项目经理必须与投标文件以及合同上记载项目经理一致，在未得发包人书面同意前不能更换。如果发现属挂靠性质，发包人有权单方解除合同，并按专用合同条款16.2.3 条约定执行。。

3.2.4 承包人无正当理由拒绝更换项目经理的违约责任：发包人有权

单方解除合同，并按专用合同条款 16.2.3 条约定执行。承包人项目经理现场管理工作不到位或无法起到应有的作用，视为不称职。自发包人通知承包人更换项目经理之日起，承包人向发包人支付违约金 5000 元/天，直至更换符合发包人要求的项目经理为止，承包人更换符合要求的项目经理后仍需向发包人缴纳违约金 5万元。由此增加的费用和（或）延误的工期及其它责任均由承包人承担。

3.3 承包人人员

3.3.1 承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限：开工前14天内。

3.3.3 承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任：自发包人通知承包人撤换主要施工管理人员之日起，承包人向发包人支付违约金 2000元/天•人，直至更换符合发包人要求的主要 施工管理人员为止，由此增加的费用和（或）延误的工期及其它责 任由承包人承担。

3.3.4 承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求：

承包人项目主要管理人员（项目技术负责人、项目施工负责人、专职安全员、专职质量员等5类人员）正常工作期间不得擅自离开本工程现场，遇事须离岗1天及以上的，须事先向监理单位工程师、发包人现场代表、承包人项目经理书面请假，且得到三方签字同意后方可离开（紧急情况下请假手续于事后一天内补全）否则罚款2000/人次。。

3.3.5承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任：2000元/人次 ，由此增加的费用和（或）延误的工期及其它责任由承包人承担。

承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任：2000/人次。

3.5 分包

3.5.1 分包的一般约定

禁止分包的工程包括：承包人不得将其承包的全部工程转包给第三人，或将其承包的全部工程肢解后以分包的名义转包给第三人。承包人不得将工程主体结构、关键性工作及专用合同条款中禁止分包的专业工程分包给第三人，主体结构、关键性工作的范围由合同当事人按照法律规定在专用合同条款中予以明确。

承包人不得以劳务分包的名义转包或违法分包本工程。

3.5.2分包的确定

允许分包的专业工程包括：。

其他关于分包的约定：/。

3.5.4 分包合同价款

关于分包合同价款支付的约定：/。

3.6 工程照管与成品、半成品保护

开工后至工程竣工交付给发包人之前，所有照管工作全部由承包人承担。对发包人另行分包工程，承包人均需协助做好成品保护工作，费用已包含在总包管理配合费中。如因承包人直接原因造成的损失，由承包人照价赔偿。

3.7 履约担保

承包人是否提供履约担保：否。

承包人提供履约担保的形式、金额及期限的：/。

4. 监理人

4.1监理人的一般规定

关于监理人的监理内容：见监理合同。

关于监理人的监理权限：见监理合同。

关于监理人在施工现场的办公场所、生活场所的提供和费用承担的约定：

办公场所及办公家具由承包人提供，费用由承包人承担；生活场所及费用由监理人承担。

4.2 监理人员

总监理工程师：

姓名：；

职务：；

监理工程师执业资格证书号：；

联系电话：；

电子信箱：；

通信地址：；

关于监理人的其他约定：见监理合同约定。

4.4 商定或确定

在发包人和承包人不能通过协商达成一致意见时，发包人授权监理人对以下事项进行确定：需要取得发包人批准才能行使的职权：

（1）工程建设有关的协作单位的日常组织协调，重要协调事项应与发包人派驻的工程师共同行使；协调各承包人之间的争议。

（2）工程施工组织设计和技术方案的认可、变更、月进度报告的审核和下月进度报告的批准，由监理单位派驻的工程师提出审核意见后，报发包人派驻的工程师批准。施工进度更改经监理单位委派的工程师审核签署意见后报发包人派驻的工程师批准。

（3）监理单位委派的工程师与发包人派驻的工程师共同发布开工令、停工令、复工令。

（4）检验工程上适用的材料和施工质量，对于不符合要求及标准的，监理单位委派的工程师或发包人派驻的工程师有权通知承包人停工整改返工直到符合要求和标准。

（5）工程款支付经监理单位委派的工程师审核后报发包人派驻的工程师批准。

（6）任何涉及设计变更的事项，如现场设计签证的签署、变更设计指令的发出、对于承包人设计变更建议的认可、制配图纸的认可，均需经监理单位委派的工程师审核签署意见后报发包人派驻的工程师批准。

（7）供货样本和代用材料的认可由监理单位委派的工程师审核后报发包人派驻的工程师批准。

（8）现场奖罚。

（9）经发包人派驻的工程师同意，监理单位委派的工程师有权要求承包人从工地撤换不能胜任职务或玩忽职守人员，没有发包人派驻的工程师与监理单位委派的工程师共同同意，这些人员不应再承担本工程中的任何工作。

（10）计日工记录的核实工作的指令由监理单位委派的工程师审核后报发包人派驻的工程师批准。

（11）合同文件发生冲突、矛盾时，对于合同文件的解释由监理单位与发包人共同进行。

（12）价款、费用、工期顺延有关的事项经监理单位委派的工程师审核后报发包人派驻的工程师批准。

（13）监理单位委派的工程师应与发包人派驻的工程师共同办理现场签证。

（14）监理单位委派的工程师应与发包人派驻的工程师共同办理隐蔽工程验收。

5. 工程质量

5.1 质量要求

5.1.1 特殊质量标准和要求：一次性验收合格。

关于工程奖项的约定：无。

工程质量应当达到协议书约定的质量标准，质量标准的评定以国家或行业的质量检验评定标准为依据。因总承包人原因工程质量达不到约定的质量标准，总承包人承担违约责任。

双方对工程质量有争议，由双方同意的工程质量检测机构鉴定，所需费用及因此造成的损失，由责任方承担。双方均有责任，由双方根据其责任分别承担。

检查和返工

总承包人应认真按照标准、规范和设计图纸要求以及工程师依据合同发出的指令施工，随时接受工程师的检查检验，为检查检验提供便利条件。

工程质量达不到约定标准的部分，工程师的要求拆除和重新施工，直到符合约定标准。因总承包人原因达不到约定标准，由总承包人承担拆除和重新施工的费用，工期不予顺延。

工程师的检查检验不应影响施工正常进行。如影响施工正常进行，检查检验不合格时，影响正常施工的费用由总承包人承担。除此之外影响正常施工的追加合同价款由发包人承担，相应顺延工期。

5.3 隐蔽工程检查

5.3.2承包人提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定：工程具备隐蔽条件或达到专用条款约定的中间验收部位，承包人进行自检，并在隐蔽或中间验收前48小时以书面形式通知监理人验收。通知包括隐蔽和中间验收的内容、验收时间和地点。承包人准备验收记录，验收合格，监理人在验收记录上签字后，承包人可进行隐蔽和继续施工。验收不合格，承包人在监理人限定的时间内修改后重新验收。总监理工程师和发包人代表不能按时进行验收，承包人不可进行隐蔽和继续施工，总监理工程师应在验收前24小时以书面形式向承包人提出延期要求。如果待验收部位是关键线路，则延期不能超过48小时，否则承包人工期顺延（按超过48小时的部分计）；如果待验收部位是非关键线路，则承包人工期不予顺延。总监理工程师未能按约定时间提出延期验收要求，不进行验收，承包人在征得发包人书面同意后方可自行组织验收，在承包人向总监理工程师及发包人代表提交完整的可供核查的书面验收记录后，总监理工程师或发包人应承认验收记录。

如果待验收部位是关键线路，经总监理工程师和发包人工程师验收，工程质量符合标准、规范和设计图纸等要求，验收24小时后，工程师不在验收记录上签字，承包人不可进行隐蔽和继续施工，承包人工期顺延，如果待验收部位是非关键线路，承包人不可进行隐蔽和继续施工，同时承包人工期不予顺延。

因承包人施工质量瑕疵导致他人人身或财产受损的，承包人承担全部责任。发包人垫付赔偿款项的，有权直接从工程进度款中扣回或向承包人追偿。

如发生工程质量争议，承包人同意由发包人指定具有相应资质的工程质量检测机构鉴定，双方均承认该鉴定结果。鉴定结果认定工程质量符合合同约定的，鉴定费用由发包人承担，影响工期的，工期予以顺延。鉴定结果认定工程质量存在任何不符合合同约定情形的，鉴定费用、工期损失、整改费用及其他损失均由承包人承担。

监理人不能按时进行检查时，应提前24小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过：48小时。

6. 安全文明施工与环境保护

6.1安全文明施工

6.1.1 项目安全生产的达标目标及相应事项的约定：

承包人应严格贯彻落实国家和地方有关安全生产法律、法规、规章和文件规定的要求，切实落实施工企业安全生产主体责任，严格按照安全生产有关标准、规范和操作规程组织工程施工，严格落实各项安全防护措施，消除安全隐患，杜绝安全事故发生，确保工程和施工人员安全。

发包人或监理人有权对承包人施工现场的违章现象和安全隐患提出整改，承包人接到书面整改通知后24小时内未采取相应整改措施的，每次处于人民币1仟元的违约金处罚。

按建设部现行的《建设工程安全生产管理条例》的有关规定、《昆山市市建筑施工安全监督管理办法》的有关条款以及招标文件中技术标准和要求规定执行，由承包人负责管理，监理监督执行，安全事故由责任方承担一切后果。承包人应严格遵守安全文明施工有关规定，注意高压电线、地下电缆、地下管线等可能带来施工安全隐患的问题，并承担由此可能产生的费用。承包人应按照当地法律、法规规定办理相应的开工许可及安监备案等手续，承包人应严格按标准组织施工，并同时接受行业人员依法实施的监督检查，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患；承包人负责施工现场的 安全及第三方人身安全。发包人对工程事故不负任何责任。

6.1.4 关于治安保卫的特别约定：

按通用条款约定执行。

关于编制施工场地治安管理计划的约定：

由承包人编制并报发包人批准执行。

6.1.5 文明施工

合同当事人对文明施工的要求：工地现场的文明施工必须按本市文明工地的相关要求实施。

6.1.6 关于安全文明施工费支付比例和支付期限的约定：/

7. 工期和进度

7.1 施工组织设计

7.1.1 合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容：

要求承包人充分踏勘现场，根据项目现场实际施工进度和招标要求的施工工期编制施工组织设计。

7.1.2 施工组织设计的提交和修改

承包人提交详细施工组织设计的期限的约定：

承包人须在接到发包人发出中标通知书后15天内提交详细的包括已明确的所有专业分包工程的施工组织设计及进度计划表。施工组织设计和进度计划表应当说明施工时间、采取的方法、程序、分段和次序以及每个阶段估计需要的时间以及发包人要求列明的其他事项。

发包人和监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限：按通用条款执行。

7.2 施工进度计划

7.2.2 施工进度计划的修订

发包人和监理人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限：若在施工期间有特殊情况出现，发包人认为必须修改已认可的施工组织设计划及进度计划表，承包人须按发包人要求修改其施工组织设计及进度计划表，所有资料在发包人发出要求后的4天内提交，同时详细说明其修改依据及为确保最终完工时间而采取的解决方案。

7.3 开工

7.3.1 开工准备

关于承包人提交工程开工报审表的期限：开工前。

关于发包人应完成的其他开工准备工作及期限：开工前。

关于承包人应完成的其他开工准备工作及期限：开工前。

7.3.2开工通知

发包人应按照法律规定获得工程施工所需的许可。经发包人同意后，监理人发出的开工通知应符合法律规定。监理人应在计划开工日期7天前向承包人发出开工通知，工期自开工通知中载明的开工日期起算。

因发包人原因不能按照协议书约定的开工日期开工，监理人应以书面形式通知承包人，推迟开工日期，并相应顺延工期。除非发包人书面同意，承包人无权提出价格调整要求或者解除合同，也无权要求增加费用和支付合理利润。

因承包人原因推迟开工的，每推迟1天，承包人应向发包人支付工程合同价的1‰作为工期违约金（可以累计计取）；推迟10天（含）以上的，发包人有权解除本合同并要求承包人支付相当于履约保证金数额的违约金。承包人不能按时开工，应当不迟于协议书约定的开工日期前7天，以书面形式向总监理工程师和发包人代表提出延期开工的理由和申请。发包人代表不同意延期申请或不予答复或承包人未在规定时间内提出延期开工要求，工期不予顺延。

因发包人原因造成监理人未能在计划开工日期之日起90天内发出开工通知的，承包人有权提出价格调整要求，或者解除合同。

7.4 测量放线

7.4.1发包人通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限：开工前。

7.5 工期延误

7.5.1 因发包人原因导致工期延误因设计变更导致工程量增加且对关键线路工期造成显著影响确需延长工期的，经监理人和发包人代表共同确认后工期相应顺延，费用不予增加。

（7）因发包人原因导致工期延误的其他情形：

如遇停水、停电、停气，承包人应通过自备临时装置等方式自行解决。工期与费用不予调整。

7.5.2 因承包人原因导致工期延误

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为：

如合同工期延误，每延误一天，承包人向发包人支付违约金1万元。

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的上限：/。

7.6 不利物质条件

不利物质条件的其他情形和有关约定：埋藏于地下的地勘过程中未发现的特殊岩层构造、无法预知的特殊泥沙/地下管道、有毒的土壤或异常的地下水位等，承包人因采取合理措施而增加的费用和延误的工期由发包人承担。

7.7异常恶劣的气候条件

发包人和承包人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件：

（1）以国家及地方政府认定可延期的异常恶劣的气候条件为准；

（2）；

（3）。

7.9 提前竣工的奖励

7.9.2提前竣工的奖励：/。

8. 材料与设备

8.1发包人供应的材料，发包人有权在施工过程中将发包人采购的材料或设备调整为承包人供应，承包人无异议。发包人供应材料设备进场后，承包人派人与发包人共同清点验收，并负责搬运、仓储。无论承包人是否派人参加验收，验收后由承包人妥善保管。发包人提供的材料设备因提前进场或非承包人所使用的材料设备，承包人应清点接收并存放在由承包人提供的发包人供应材料设备专用仓库内，此类仓储保管费用已包含在施工单价中，发包人不再另行支付。若发生丢失损坏，由承包人负责赔偿。发包人不按规定通知承包人验收，承包人不负责材料设备的保管，损坏丢失由发包人负责。

8.2合同中约定由承包人采购的材料、工程设备，发包人有权视工程的具体情况，指定品牌或生产厂商，承包人不得拒绝。

8.3本工程承包范围的材料、设备按约定由承包人采购的，不得低于招标文件规定和报价文件承诺的标准；材料、设备的采购、运输、保管、质量等责任均由承包人自行负责；承包人必须提前7天向发包人、监理提交主要材料、设备合格证书、产地证明、装箱清单、规格、型号证明等文件，发包人确定后方可定货采购，进场时经监理单位检验书面确认后方可进场，发包人认为不合格的，承包人须自费将材料、设备搬运出场，重新采用符合要求的产品，并承担由此发生的费用，由此延误的工期不顺延。

为完成国家及地方有关部门要求的验收所需的各种检测（包含甲供材料）及检验报告等工作，相关检测费用（含政府文件规定由发包人签约的检测费），包括但不限于结构第三方检测（含由于前期无施工证造成部分主体检测的增加部分）、材料检测、PC结构实体检测、主体结构实体检测、环境监测、防雷检测等所有检测，均由发包人向政府相关部门或单位支付。承包人应无条件根据本项目涉及所有检测内容配合提供物料、物件、人工、机械等，费用包含在相关分部分项综合单价、措施费中。如因承包人原因导致检测工作无法进行、检测工作延迟、检测资料缺失、检测不合格等引发验收问题、复检费用，均由承包人承担。如有需要加急的项目，产生的加急费用由承包人承担。

在施工过程中需发包人核价的材料、设备，由发包人明确要求（品牌、规格），由承包人向发包人申报并核价，如核价无法达成共识，发包人可自行采购。由发包人核价的材料和设备单价核定原则是根据市场询来的实际采购价，发包人不再另外承担其它任何关于核价材料和设备的费用。

保温系统属于承包人施工范围，保温材料的技术参数须满足相关规范要求及本市相关文件规定，生产厂家须取得本市相关部门的许可证、同时须经发包人考察书面认可后方可使用；

8.4材料与工程设备的保管与使用

8.4.1发包人供应的材料设备的保管费用的承担：

由承包人承担，保管费用已包含于合同价款中。

8.6 样品

8.6.1	样品的报送与封存

需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量要求：/。

8.8 施工设备和临时设施

8.8.1 承包人提供的施工设备和临时设施

关于修建临时设施费用承担的约定：临设租赁、道口申请、排污、搭设及恢复场地原状（含道口位置修复）全部由承包人承担，费用已含在合同总价内，结算时不做调整，具体详见相关附件管控约定。

9. 试验与检验

9.1试验设备与试验人员

9.1.2 试验设备

施工现场需要配置的试验场所：

满足工程本身及地方相关主管部门要求。

施工现场需要配备的试验设备：

满足工程本身及地方相关主管部门要求。

施工现场需要具备的其他试验条件：

满足工程本身及地方相关主管部门要求。

9.4 现场工艺试验

现场工艺试验的有关约定：

满足工程本身及地方相关主管部门要求。

10. 变更

10.1变更的范围

关于变更的范围的约定：

承包人应及时对招标工程量清单数量与施工图纸的工程数量进行校核，如两者的误差额达到《市政府关于印发昆山市政府投资项目建设工程变更备案管理暂行规定的通知》要求的备案起点时，必须在分部分项工程实施前向发包提出变更费用申请，否则工程结算时对因此造成的造价增加将不予认可。

政府投资工程有关变更的处理办法执行《市政府关于印发昆山市政府投资项目建设工程变更备案管理暂行规定的通知》（昆政规[2010]21号）和《关于实行市政府投资房屋建筑和市政基础设施工程变更备案操作试行办法的通知》（昆住建〔2011〕92号）。

10.4 变更估价

10.4.1 变更估价原则

关于变更估价的约定:/。

10.5承包人的合理化建议

监理人审查承包人合理化建议的期限：按通用条款执行。

发包人审批承包人合理化建议的期限：按通用条款执行。

承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的奖励的方法和金额为：/。

10.7 暂估价

暂估价材料和工程设备的明细：/。

10.7.1 依法必须招标的暂估价项目

对于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第种方式确定。

10.7.2 不属于依法必须招标的暂估价项目

对于不属于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第种方式确定。

第3种方式：承包人直接实施的暂估价项目

承包人直接实施的暂估价项目的约定：/。

10.8 暂列金额

合同当事人关于暂列金额使用的约定：/。

11. 价格调整

11.1 市场价格波动引起的调整

市场价格波动是否调整合同价格的约定：是。

因市场价格波动调整合同价格，采用以下第（3）种方式对合同价格进行调整：

第1种方式：采用价格指数进行价格调整。

关于各可调因子、定值和变值权重，以及基本价格指数及其来源的约定：；

第2种方式：采用造价信息进行价格调整。

（2）关于基准价格的约定：。

专用合同条款①承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价低于基准价格的：专用合同条款合同履行期间材料单价涨幅以基准价格为基础超过%时，或材料单价跌幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过%时，其超过部分据实调整。

②承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价高于基准价格的：专用合同条款合同履行期间材料单价跌幅以基准价格为基础超过%时，材料单价涨幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过%时，其超过部分据实调整。

③承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价等于基准单价的：专用合同条款合同履行期间材料单价涨跌幅以基准单价为基础超过±%时，其超过部分据实调整。

第3种方式：其他价格调整方式：

苏住建价（2012）19号。

12. 合同价格、计量与支付

12.1 合同价格形式

1、单价合同。

综合单价包含的风险范围：按现行相关文件规定执行。。

风险费用的计算方法：承包人在投标时已自行考虑在报价中，已包含在合同价款中。标底中未计取风险费用。

本工程不计取风险费，标底主材价格依据招标时的指导价及市场价确定，在结算过程中，材料调差依据苏住建价〔2012〕19号文执行。

风险范围以外合同价格的调整方法：/。

2、总价合同。

总价包含的风险范围：/。

风险费用的计算方法：/。

风险范围以外合同价格的调整方法：/。

3、其他价格方式：/。

12.2 预付款

12.2.1 预付款的支付

预付款支付比例或金额：/。

预付款支付期限：/。

预付款扣回的方式：/。

12.2.2 预付款担保

承包人提交预付款担保的期限：/。

预付款担保的形式为：/。

12.3 计量

12.3.1 计量原则

工程量计算规则：已完成合格工程按照相关的现行国家 标准、行业标准等为依据，包括现行的《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500—2013）等国家、江苏省、苏州市以及昆山市有关工程量计算标准、规范和文件规定等。

12.3.2 计量周期

关于计量周期的约定：按通用条款执行。

12.3.3 单价合同的计量

关于单价合同计量的约定：按通用条款执行。

12.3.4 总价合同的计量

关于总价合同计量的约定：/。

12.3.5总价合同采用支付分解表计量支付的，是否适用第12.3.4 项〔总价合同的计量〕约定进行计量：/。

12.3.6 其他价格形式合同的计量

其他价格形式的计量方式和程序：/。

12.4 工程进度款支付

12.4.1 付款周期

关于付款周期的约定：本项目完工后付至合同价的50%，竣工验收后付至合同价的60%，审计结束后付至结算审核金额的70%，余30%三年内结算付清。（当年度资金拨付数额不超过年度财政资金安排数额）

12.4.2 进度付款申请单的编制

关于进度付款申请单编制的约定：按发包人要求编制。

12.4.3 进度付款申请单的提交

（1）单价合同进度付款申请单提交的约定：按发包人要求。

（2）总价合同进度付款申请单提交的约定：按发包人要求。

（3）其他价格形式合同进度付款申请单提交的约定：/。

12.4.4 进度款审核和支付

（1）监理人审查并报送发包人的期限：7天。

发包人完成审批并签发进度款支付证书的期限：21天。

监理人应在收到承包人进度付款申请单以及相关资料后7天内完成审查并报送发包人。

（2）发包人支付进度款的期限：不计取。

发包人逾期支付进度款的违约金的计算方式：不计取。

12.4.6 支付分解表的编制

2、总价合同支付分解表的编制与审批：/。

3、单价合同的总价项目支付分解表的编制与审批：/。

13.验收和工程试车

13.1 分部分项工程验收

13.1.2监理人不能按时进行验收时，应提前24小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过：48小时。

承包人应及时整理已完工程档案、资料等技术、经济文件，若不能按发包人及监理工程师的要求整理、提交资料的，发包人将停止支付工程款，直至承包人将资料按要求整理完毕。

13.2 竣工验收

13.2.2竣工验收程序

关于竣工验收程序的约定：按通用条款约定执行。

发包人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的违约金的计算方法：不计取。

13.2.5移交、接收全部与部分工程

承包人向发包人移交工程的期限：颁发工程接收证书后7天内。

发包人未按本合同约定接收全部或部分工程的，违约金的计算方法为：不计取。

承包人未按时移交工程的，违约金的计算方法为：

每逾期一天，应向发包人支付违约金1万元。

13.3 工程试车

13.3.1 试车程序

工程试车内容：。

（1）单机无负荷试车费用由承担；

（2）无负荷联动试车费用由承担。

13.3.3 投料试车

关于投料试车相关事项的约定：/。

13.6 竣工退场

13.6.1 竣工退场

承包人完成竣工退场的期限：颁发工程接收证书后7天内。

14. 竣工结算

14.1 竣工付款申请

承包人提交竣工付款申请单的期限：/。

竣工付款申请单应包括的内容：

按发包人要求。

14.2 竣工结算审核

发包人审批竣工付款申请单的期限：按发包人要求。

发包人完成竣工付款的期限：按发包人要求。

关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序：/。

14.4 最终结清

14.4.1 最终结清申请单

承包人提交最终结清申请单的份数：/。

承包人提交最终结算申请单的期限：/。

14.4.2 最终结清证书和支付

（1）发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限：。

（2）发包人完成支付的期限：。

15. 缺陷责任期与保修

15.2缺陷责任期

缺陷责任期的具体期限：工程竣工验收合格并通过政府部门验收之日起24个月。

15.3 质量保证金

关于是否扣留质量保证金的约定：是。

15.3.1 承包人提供质量保证金的方式

质量保证金采用以下第 /  种方式：

（1）质量保证金保函，保证金额为：；

（2）3%的工程款；

（3）其他方式:   /。

15.3.2 质量保证金的扣留

质量保证金的扣留采取以下第2种方式：

（1）在支付工程进度款时逐次扣留，在此情形下，质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额；

（2）工程竣工结算时一次性扣留质量保证金；

（3）其他扣留方式:。

关于质量保证金的补充约定：无。

15.4保修

15.4.1 保修责任

工程保修期为：5年。

15.4.3 修复通知

承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间：承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间：渗水、漏水、给排水管道或供电设施等出现故障影响正常使用的情况下，承包人须在发包人通知后4小时内赶到现场并于6小时内完成维修；如损坏的零部件暂时缺货，承包人也应在这6小时内采取临时措施保证受影响的设施或线路能维持使用，并在此后7天内完成所缺零部件的采购和设施的维修工作。发生紧急抢修事故的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。其他情况下，承包人须在发包人通知后24小时内赶到现场，并于赶到现场之日起2日内完成通知所涉及之保修、维修项目；遇损坏的零部件缺货等特殊情况，也必须在赶到现场之日起7天内完成保修、维修项目。

16. 违约

16.1 发包人违约

16.1.1发包人违约的情形

发包人违约的其他情形：/。

16.1.2 发包人违约的责任

发包人违约责任的承担方式和计算方法：

（1）因发包人原因未能在计划开工日期前7天内下达开工通知的违约责任：/。

（2）因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任：/。

（3）发包人违反第10.1款〔变更的范围〕第（2）项约定，自行实施被取消的工作或转由他人实施的违约责任：/。

（4）发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的违约责任：/。

（5）因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任：/。

（6）发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的违约责任：/。

（7）其他：/。

16.1.3 因发包人违约解除合同

承包人按16.1.1项〔发包人违约的情形〕约定暂停施工满天后发包人仍不纠正其违约行为并致使合同目的不能实现的，承包人有权解除合同。

16.2 承包人违约

16.2.1 承包人违约的情形

承包人违约的其他情形：1）除通用条款规定外，本合同协议书、专用条款、补充条款等约定的应由承包人履行或承担的责任和义务，承包人未按要求履行或未履行到位的，以及本合同协议书、专用条款、补充条款等约定的发生的应由承包人向发包人支付违约金或罚金的情形均属于承包人违约情形；（2）承包人未按国家和地方有关工程建设法律、法规、行政规章、文件规定及施工和验收标准、规范，以及本工程设计文件、合同约定进行施工的，未实现本合同工期、质量、安全文明等约定目标的均属于承包人违约。（3）承包人违反本合同任何条款规定，经发包人两次书面通知限期改正而未改正。

16.2.2承包人违约的责任

承包人违约责任的承担方式和计算方法：（1）本合同协议书、专用条款、补充条款及通用条款已有约定的，按约定执行。（2）发包人有权视发包人违约情况自行决定是否解除本合同，如发包人决定解除合同的，由承包人承担由此引起的一切损失，负责由此引起的一切法律责任，并赔偿由此引起的发包人的一切损失，所有违约金和赔偿金的支付不减轻承包人合同项下的任何责任和义务。

16.2.3 因承包人违约解除合同

关于承包人违约解除合同的特别约定：/。

发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件的费用承担方式：由承包人承担。

17. 不可抗力

17.1 不可抗力的确认

除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形：/。

17.4 因不可抗力解除合同

合同解除后，发包人应在商定或确定发包人应支付款项后天内完成款项的支付。

18. 保险

18.1 工程保险

关于工程保险的特别约定：（1）承包人必须按照法律法规和地方政府要求购买相关保险。（2）承包人应对自身所建工程和附属设施进行投保，由于人力不可抗拒的自然灾害原因造成的经济损失，由承包人向其投保的保险公司索赔有关经济损失。（3）承包人在本工程中参与施工的所有工作人员和工人的人身意外保险、工伤保险由承包人投保，因承包人原因造成的任何事故（包括第三者人员在内）所发生的依法应该支付的损失赔偿费、抚恤费和法律责任均由承包人负责，发包人不承担任何责任和费用。

18.3 其他保险

关于其他保险的约定：承包人必须为从事危险作业的职工办理意外伤害险，并为施工场地内自有人员生命财产办理保险，支付保险费用。

承包人是否应为其施工设备等办理财产保险：承包人必须为施工机械设备办理保险并支付保险费用。

18.7 通知义务

关于变更保险合同时的通知义务的约定：/。

20. 争议解决

20.3 争议评审

合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定：/。

20.3.1 争议评审小组的确定

争议评审小组成员的确定：/。

选定争议评审员的期限：/。

争议评审小组成员的报酬承担方式：/。

其他事项的约定：/。

20.3.2 争议评审小组的决定

合同当事人关于本项的约定：/。

20.4仲裁或诉讼

因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第（2）种方式解决：

（1）向仲裁委员会申请仲裁；

（2）向发包人所在地人民法院起诉。

21．补充条款

承包人有其他任何违反合同约定、施工现场管理规定或发包人要求的行为，发包人有权根据具体情况酌情对承包人处以一定金额的违约金。

- 因承包人原因造成工程质量问题，由承包人负责整改工作及相关费用，直至达到本合同约定的质量标准，由此造成的工期延误及一切费用损失，均由承包人承担。承包人不修复或无法修复的，发包人有权自行委托有资质的单位进行修复，修复费用及造成的损失由承包人承担。 因承包人工程质量问题，导致工程不能按期竣工交付的，承包人应赔偿发包人由此造成的一切损失，并向发包人支付合同总价10%的违约金。

- 承包人各类进场材料、设备未向监理单位报验通过而擅自使用的，每发生一次，承包人向发包人支付违约金人民币1万元。承包人上道工序未向监理单位报验通过，擅自进行下道工序施工的，每发生一次，承包人向发包人支付违约金人民币1万元。承包人隐蔽工程未向监理单位报验通过，擅自进行下道工序的，应无条件返工，每发生一次，承包人向发包人支付违约金人民币1万元。

- 发包人如在现场发现承包人使用不符合设计、规范及本合同要求的材料、设备的，承包人向发包人支付违约金人民币1万元/次。发现承包人未按照设计和规范进行施工，或者偷工减料，或擅自修改工程设计的，承包人必须无条件返工，且承包人向发包人支付违约金人民币1万元/次。发现承包人未按照投标品牌或发包人审定的品牌或发包人确认的样品进行采购供应并进场使用的，以及弄虚作假、以次充好的，发包人将责令退场，已使用的无条件返工整改，且承包人向发包人按照该批材料或产品、设备价款（以招标控制价中相应材料或产品、设备的价格计算）的两倍且不低于人民币2万元的标准支付违约金。

- 承包人施工过程中，施工现场应配置专职保洁人员以保证现场及时清扫，尤其是施工出入口必须做到随脏随扫。

建设单位：                                施工单位：

法定代表人（项目负责人）：                     法定代表人（项目负责人）

工程质量保修书

发包人（全称）：

承包人（全称）：

发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》，经协商一致就***************（工程全称）签订工程质量保修书。

- 一、工程质量保修范围和内容

承包人在质量保修期内，按照有关法律规定和合同约定，承担工程质量保修责任。

质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程，屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，供热与供冷系统，电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，以及双方约定的其他项目。具体保修的内容，双方约定如下：

承包人承担本施工合同约定的施工承包范围内全部工程内容的质量保修责任。

- 二、质量保修期

根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，工程的质量保修期如下：

1．地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的工程合理使用年限；

2．屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗为5年；

3．装修工程为2年；

4．电气管线、给排水管道、设备安装工程为 2年；

5．供热与供冷系统为2个采暖期、供冷期；

6．住宅小区内的给排水设施、道路等配套工程为 2年；

7．其他项目保修期限约定如下：

门窗、变形缝和幕墙的渗漏为5年，其他工程项目或工程内容的保修期限为2年。

质量保修期自工程竣工验收合格并通过政府部门验收之日起计算

- 三、缺陷责任期

工程缺陷责任期为 24 个月，缺陷责任期自工程竣工验收合格并通过政府部门验收之日起计算。单位工程先于全部工程进行验收，单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格之日起算。

缺陷责任期终止后，发包人应退还剩余的质量保证金。

- 四、质量保修责任

1．属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起7天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理。

2．发生紧急事故需抢修的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。

3．对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条例》的规定，立即向当地建设行政主管部门和有关部门报告，采取安全防范措施，并由原设计人或者具有相应资质等级的设计人提出保修方案，承包人实施保修。

4．质量保修完成后，由发包人组织验收。

5.在国家规定的工程合理使用年限内，承包人应确保本合同承包范围内的全部工程内容的质量。因承包人原因致使工程在合理使用期限内造成人身和财产损害的，承包人应承担损害赔偿责任。

6.  因质量问题返修的工程，其质保期限应相应延长，具体延长期限由发包人和承包人协商确定。

7.  在保修期间，对发生质量问题或故障的部位，承包人如维修2次仍未修好，发包人有权安排其他维修人员或维修单位进场维修，维修费用及损失将从承包方工程款或质保金中直接扣除（维修费用由发包人单方确定），且无需征得承包人同意。

8.  在保修期间，因承包人工程质量或维修不及时、不到位，而造成的一切损失由承包人负责赔付，如拒不赔付，发包人有权在承包人工程款或质保金中直接扣除，且无需征得承包人同意。

- 五、保修费用

保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。

- 六、双方约定的其他工程质量保修事项：（1）保修期内，工程质量保修工作应遵循先处理问题后划分责任的原则。（2）对于涉及结构安全的质量问题，应第一时间向当地建设行政主管部门报告，并采取安全防范措施。由原设计单位或具有相应资质等级的设计单位提出保修方案，承包人实施保修。（3）因承包人工程质量问题造成发包人或工程使用方的直接损失和间接损失，由承包人负责赔偿。（4）因承包人未按合同进行保修，或维修2次及以上仍然不能解决问题等原因，工程使用方向发包人提出索赔的，由发包人与工程使用方进行索赔谈判，谈判结果经发包人和工程使用方签字后立即生效，承包人应予以无条件认可，并支付相关费用，如果承包人拒不支付的，发包人有权直接从承包人工程款或质保金中扣除，且无需征得承包人同意。

工程质量保修书由发包人、承包人在工程竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。

发包人(公章)：        承包人(公章)：

地址：      地址：

法定代表人(签字)：     法定代表人(签字)：

委托代理人(签字)：     委托代理人(签字)：

电话：    电话：

传真：    传真：

开户银行：  开户银行：

账号：         账号：

邮政编码：    邮政编码：

工程建设项目施工安全协议书

发包人（全称）：

承包人（全称）：

依照《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国安全生产法》及法律、法规。保证工程安全生产，明确各自的安全管理职责和应当采取安全措施，就本工程的安全生产施工事项达成以下协议：

第一条 工程概况

工程名称：/

工程地点：/

工程承包范围: 见招标文件

承包人资质及安全生产条件：见投标文件

承包人应对承揽本工程所提供的资质、安全生产资格证书、安全生产条件等有关 资料真实性及合法性负责。

第二条 现场负责人及安全生产管理人员：

承包人指定本工程项目经理为现场负责人；并具体落实专职安全生产管理。

第三条 发包人的责任和权利

1.发包人有权要求承包人制定施工安全措施，在开始施工前报发包人备案。

2.发包人有权监督承包人安全生产、安全管理事项。发包人有权检查督促承包人 执行有关安全生产方面的工作规定，对承包人不符合安全文明施工的行为进行制止、纠正并发出安全整改通知书，直至清退出场。有权制止承包人现场工作人员违纪行为，并给与相应处罚。

3.发包人委托指派本工程监理人及总监理工程师负责与承包人联系安全生产方面的工作。

4.承包人在施工中发生的人身、财产事故，发包人有权督促承包人按照国家相关 的事故处理的法律法规进行调查、处理、统计上报等。

5.发包人有权要求承包人必须严格遵守安全生产法律法规、标准、安全生产规章 制度和操作规程，熟练掌握事故防范措施和事故应急处理预案。

6.如工地有两个及以上承包人在同一作业区工作,可能危及对方生产安全时,发包 人委托总承包人负责组织各方签订安全生产管理协议,明确各自的安全生产职责和应采取的安全措施,对安全工作进行检查和协调。

第四条 承包人的责任和权利

1.承包人单位负责人是安全生产的第一责任人，对本工程的安全生产负全责。

2.承包人应当具备《中华人民共和国安全生产法》和有关法律、行政法规和国家标准或者行业标准规定的安全生产条件；不具备安全生产条件的，不得承包本工程。承包人应严格遵守国家有关法律、法规、国家标准、行业标准和安全技术操作规程等，严格遵守地方政府部门等的相关规定，安全文明施工。

3.承包人应建立健全现场安全责任制和消防安全责任制等机制，明确各岗位的责 任人员、责任范围和考核标准等内容；加强对安全生产责任制落实情况的监督考核，保证安全生产责任制的落实。

4.承包人保证应有的安全管理制度齐全，包括各工种的安全操作规程、特种作业 人员的审证考核制度和定期安全检查、安全教育等制度；制定相应的生产安全事故应急救援预案。

5.承包人应当具备安全生产条件所必需的资金投入，并对由于安全生产所必需的 资金不足导致的后果承担责任。

6.承包人的项目经理、专职安全生产管理人员和特种作业人员应按照国家有关规 定经过相关培训考核合格后，取得相应资格，持岗位证上岗。

7.承包人应当对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安 全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应急处理措施，知悉自身在安全生产方面的权利和义务。未经安全生产教育和培训合格的从业人员，不得上岗作业。

8.承包人投入现场的全部机械及各类生产工具，必须经检验合格，符合国家的有 关标准并遵守操作规程。

9.承包人应当在有较大危险因素的施工区域和有关设施、设备上，设置明显的安全警示标志。因未设置安全警示标识造成事故的，产生的一切损失均由承包人承担。

10.承包人负责为所有承包人工作人员办理医疗及工伤社会保险，为从事高度危险工作的人员购买人身意外伤害保险，保费由投保人承担。在施工过程中，如发生人身意外事故，由乙方承担全部责任。

11.承包人对所承担的施工项目，必须制订施工方案，并结合工程实际制定好保证安全的“三大措施”（组织、技术、安全措施），经发包方的工程项目主管部门、安全管理部门和委托的监理单位审查合格后监督实施。 承包人根据工程特点在施工组织设计(或施工方案)中编制安全技术措施和施工现场临时用电方案、达到一定规模的危险性较大的分部分项工程编制专项施工方案。做好安全教育和安全技术交底工作，保证进场施工人员经过安全教育，特种岗位必须持本岗位有效证书上岗。

12.承包人负责施工现场的安全控制，并且接受监理人、发包人对施工现场的安全监督；施工过程中对人的不安全行为、物的不安全状态、作业环境的不安全因素和管理缺陷进行控制；严格按照安全施工要求进行施工，杜绝强令员工冒险作业和违章作业现象出现。

13.承包人应该加强安全检查，对安全隐患及时整改。对发包人以及监理签发的安全检查整改通知书应及时组织整改并按时回复。

14.承包人有权对发包人的安全管理提出合理化建议。

15.承包人必须按照国家规定为员工配备和发放符合国家规范的合格的安全防护 用品(如安全帽、安全带、防护胶等)，承包人在现场工作人员必须配备齐全的安全防护用品，不能满足安全工程需要时，该人员不得进入施工现场。承包人必须遵守职业病防治相关的法律法规规定，负责职业危害防治工作，针对可能出现的危害因素制定防治措施，为员工配备合格的职业卫生防护用品。

16.承包人在施工过程中一旦发生安全事故(包括但不限于由于承包人原因造成发 包人人员、承包人人员以及第三方人员伤亡事故)，应当按照国家有关伤亡事故报告和调查处理的规定，及时如实上报；生产安全事故发生后，承包人应当采取措施防止事故扩大，保护事故现场。按照国家有关规定进行调查、处理，作好事故的善后处理工作。一切损失及责任（包括但不限于对发包人、承包人及第三方造成的一切损失和责任）和一切行政、民事、刑事责任概由承包人承担，不得将经济损失和矛盾转移到发包人。

17.承包人在施工中必须加强安全管理，由于管理不到位造成负面影响，承包人将承担全部责任，并承担由此给发包人造成的名誉及经济损失。

第五条 施工安全违约金

1.发包人安全检查时，发现承包人有违反安全协议或者安全管理法律法规等规定 的行为，发包人有权按照合约中违约责任条款对承包人进行处罚。

2.若施工过程中发生安全事故，承包人除承担相应的经济赔偿责任及其它法律责任外，因此给发包人增加额外工作的，发包人有权按照合约中违约责任条款对承包人处罚。

3.如因乙方或乙方工作人员给甲方造成损失的，由乙方负责向甲方赔偿，甲方有 权从乙方工程款中将相应损失赔偿款直接扣除。

第六条 其他

1.本合同签订后，未经双方共同协商同意，任何一方不得私自改动或终止。

2.本合同与工程合同具有同等效力，有效期自工程开工至全部工程竣工后经交工 验收合格，以及质量保修期满止。

3.合同履行过程中发生争议时，双方应协商解决；如果协商不成，双方可以向工 程所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。

4.本合同自双方签字盖章后生效。

5.本责任书一式捌份，发包人承包人各执肆份，具有同等效力。

发包人：(盖章)                        承包人：(盖章)

法定代表人或其委托代理人：           法定代表人或其委托代理人：

(签字或盖章)                            (签字或盖章)

年   月   日                            年   月   日

第六章 评标办法

一、评审办法

1．竞争性谈判采取最低评标价法，即根据质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求且最后报价（以第二次报价为准，且最后报价时间为10分钟）最低的原则确定成交供应商。（首次报价解密后不公布报价，最终报价不能超采购预算且不能高于首次报价，否则为无效响应）

2．评标委员会各成员独立对每个进入合格性评审程序的谈判供应商的谈判响应文件按合格性评审办法进行评审和评价。

3．评委对谈判供应商的谈判响应文件按照谈判文件的规定和要求进行资格性和符合性审查，经评委评审，如以下评审内容条款均满足谈判文件要求的，则认为该供应商谈判文件评审合格。如某一项条款内容不合格的，评委需要在备注栏中注明不合格原因。

4．评委小组人数在3人以上（含3人）单数。如在某一条款评审内容中，出现评委意见不一致的，则按少数服从多数的原则，确定该一项条款是否合格。评审内容中（本次评审内容共四项）有内容评委一致认为不合格的，则该谈判响应文件将被视为不合格，且不具备中标资格。在评审合格的响应文件中以提出最低报价的谈判供应商作为成交候选供应商或成交供应商。如果两个或两个以上谈判供应商的最终谈判报价相同且均最低的，则由使用方以抽签方式在提出最低报价的供应商中确定成交候选人。

5．评标委员会认为，排在前面的成交候选供应商的最低报价或者某些分项报价明显不合理或者低于成本，有可能影响商品质量和不能诚信履约的，应当要求其在规定的期限内提供书面文件予以解释说明，并提交相关证明材料；否则，评标委员会可以取消该供应商的成交候选资格，按顺序由排在后面的成交候选供应商递补，以此类推。

二、采购政策

（一）小、微企业、残疾人福利性单位、监狱企业不再享受价格扣除政策。

（二）绿色采购

根据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）等相关文件的规定，对属于《节能产品政府采购品目清单》政府强制采购产品的，供应商需提供该产品有效期内的认证等相关证明材料，证明材料电子件放置于响应文件三中提交。

（三）若供应商提供的《中小企业声明函》 、《残疾人福利性单位声明函》及监狱企业认定证明等材料为虚假材料，按《政府采购法》相关规定处理并报请政府采购监管部门给予行政处罚。

三、评审内容表

| 评审内容 | 是否合格 （是/否） | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 1、合格谈判供应商的资格条件 |  |  |
| 2、投标内容、报价要求的要求符合性 |  |  |
| 3、质量、工期、付款等其他综合内容承诺 |  |  |
| 4、其他（除供应商资格条件及采购技术内容以外的其他涉及实质性响应谈判文件的条款内容） |  |  |

初审评审指标  包件名称

| 指标 | 描述 | 分值 |
| --- | --- | --- |
| 1、合格谈判供应商的资格条件 |  |  |
| 2、投标内容要求符合性 |  |  |
| 3、质量、工期、付款等其他综合内容承诺 |  |  |
| 4、其他（除供应商资格条件及采购技术内容以外的其他涉及实质性响应谈判文件的条款内容） |  |  |

.注：响应文件中的内容需和谈判文件相关指标对应绑定，否则将被认定为未实质性响应谈判文件要求。

第七章 附件

投标文档结构表

| 标书名称 | 文档名称 | 标题名称 |
| --- | --- | --- |
| 标书结构 | 附件1：供应商情况表 | 附件1：供应商情况表 |
|  | 附件2：谈判响应函 | 附件2：谈判响应函 |
|  | 附件3：谈判承诺函 | 附件3：谈判承诺函 |
|  | 附件4：中小企业声明函 | 附件4：中小企业声明函 |
|  | 附件5：残疾人福利性单位声明函 | 附件5：残疾人福利性单位声明函 |
|  | 附件6：法定代表人授权委托书: | 附件6：法定代表人授权委托书: |
|  | 附件7：开标一览表 | 附件7：开标一览表 |
|  | 附件8：谈判报价 | 附件8：谈判报价 |
|  | 附件9：偏离表（技术、商务） | 附件9：偏离表（技术、商务） |
|  | 附件10：项目人员配置表 | 附件10：项目人员配置表 |
|  | 附件11：项目经理承诺书 | 附件11：项目经理承诺书 |
|  | 附件12：远程参与开标会议诚信承诺书 | 附件12：远程参与开标会议诚信承诺书 |

附件1：供应商情况表

供应商情况表

单位名称（加盖公章）：

| 1 | 法定代表人 |  |  |  |  | 公司成立日期 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 总部地址 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 本地办事处地址 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 电话 |  |  |  | 联系人 |  |  |  |  |
| 5 | 传真 |  |  |  | 电子邮箱 |  |  |  |  |
| 6 | 单位从业人员数量 | 人 |  |  | 单位2024年总营业收入 |  |  |  | 万元 |
| 7 | 企业规模 | □大型 □中型 □小型 □微型 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 主营范围 1._____________________________________ 2._____________________________________ 3._____________________________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 最近3年内在经营过程中受到何种奖励或处分 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 最近3年内有无因售假、售劣或是其他原因被消费者投诉或起诉的情况及说明 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 其他需要说明的情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：企业规模的企业划型标准请根据《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号）。

附件2：谈判响应函

谈判响应函

昆山市玉山镇第一中心小学：

经仔细阅读和研究，我方同意谈判文件（包括补充文件）的各条款要求，自愿参加_（项目名称及项目编号）的采购活动，并做出如下承诺：

1.我方已详细审查并确认全部采购文件（包括补充文件）、全部参考资料和有关附件；

2.我方同意提供与投标有关的一切数据或资料，并保证所提供的投标文件及相关资料均真实有效，若有虚假，我方承担一切责任；

3.我方将坚持全程参加开评标会议，积极响应招标人及代理机构的指令和操作要求，不擅离职守，始终保持通讯顺畅，因我方原因导致10分钟内无法与管理端建立起联系的，即视为放弃交互的权利，我方认可招标人任意处置决定，接受任何处理结果；

4.我方愿意按照采购文件的要求，响应该项目的全部实质性内容；

5.我方同意按招标人确定的评标办法及评分标准由评标专家进行评审，并对评标结果无任何异议；

6.我方如果存在以下行为，我方无条件接受《中华人民共和国政府采购法》及相关法律法规规定的处罚：

（1）提供虚假材料谋取中标、成交的；

（2）采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

（3）与招标人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；

（4）向招标人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

（5）在招标采购过程中与招标人进行协商谈判的；

（6）拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的。

7.我方知晓上述行为的法律后果，本承诺书作为招标人要求我方履行违约赔偿义务的依据；

8.我方同意招标人关于违约责任的认定方式和对违约责任的处罚；在服务过程中，如我方违约，我方愿意承担相应违约责任。

9.投标文件有效期：自开标日起90天。

10.我方同意采购人关于违约责任的认定方式和对违约责任的处罚；在服务过程中，如我方违约，我方愿意承担相应违约责任。

所有有关响应文件的函电，请按下列地址联系：

单位：                  地址：

联系人：                联系电话：               传真：

供应商：（加盖公章）

法定代表人或被授权人：（签字或盖章）

日期：    年月日

附件3：谈判承诺函

谈判承诺函

致：昆山市玉山镇第一中心小学

我单位自愿参加___________________（项目名称及项目编号）的投标（响应），并做出如下承诺：

一、除不可抗力外，我单位如果发生以下行为，将在行为发生的10个工作日内，向采购方支付本招标文件公布的预算价的2%作为违约赔偿金，同时按招标文件规定向招标代理机构支付招标代理服务费。

1.在采购文件规定的投标(响应)有效期内实质上修改或撤回投标（响应）；

2.中标(成交)后不依法与采购人签订合同；

3.在投标（响应）文件中提供虚假材料；

4.恶意串通；

5.其他违法违规情形。

二、我单位知晓上述行为的法律后果，承认本承诺书作为贵方要求我单位履行违约赔偿义务的依据作用。

供应商：（加盖公章）

法定代表人：（签字或盖章）

日期：    年  月  日

附件4：中小企业声明函

中小企业声明函

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加    （单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

（标的名称），属于（招标文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于（中型企业、小 型企业、微型企业）；

…

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

注：

1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2.本次采购项目所属行业为建筑业。中小微企业划型标准请根据《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号）。投标人提供的承诺函须按本项目规定行业填写，否则其声明函不予认可。

3.根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）的相关规定，本项目专门面向中小企业采购，服务应全部由符合政策要求的中小企业承接，否则为无效标。残疾人福利性单位、监狱企业视同小型、微型企业。

中小企业划型标准规定

一、根据《中华人民共和国中小企业促进法》和《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》（国发〔2009〕36号），制定本规定。

二、中小企业划分为中型、小型、微型三种类型，具体标准根据企业从业人员、营业收入、资产总额等指标，结合行业特点制定。

三、本规定适用的行业包括：农、林、牧、渔业，工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业），建筑业，批发业，零售业，交通运输业（不含铁路运输业），仓储业，邮政业，住宿业，餐饮业，信息传输业（包括电信、互联网和相关服务），软件和信息技术服务业，房地产开发经营，物业管理，租赁和商务服务业，其他未列明行业（包括科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务、修理和其他服务业，社会工作，文化、体育和娱乐业等）。

四、各行业划型标准为：

（一）农、林、牧、渔业。营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入500万元及以上的为中型企业，营业收入50万元及以上的为小型企业，营业收入50万元以下的为微型企业。

（二）工业。从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。

（三）建筑业。营业收入80000万元以下或资产总额80000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入6000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入300万元及以上，且资产总额300万元及以上的为小型企业；营业收入300万元以下或资产总额300万元以下的为微型企业。

（四）批发业。从业人员200人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员20人及以上，且营业收入5000万元及以上的为中型企业；从业人员5人及以上，且营业收入1000万元及以上的为小型企业；从业人员5人以下或营业收入1000万元以下的为微型企业。

（五）零售业。从业人员300人以下或营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员50人及以上，且营业收入500万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（六）交通运输业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入3000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入200万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入200万元以下的为微型企业。

（七）仓储业。从业人员200人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（八）邮政业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（九）住宿业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十）餐饮业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十一）信息传输业。从业人员2000人以下或营业收入100000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十二）软件和信息技术服务业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入50万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入50万元以下的为微型企业。

（十三）房地产开发经营。营业收入200000万元以下或资产总额10000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入1000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入100万元及以上，且资产总额2000万元及以上的为小型企业；营业收入100万元以下或资产总额2000万元以下的为微型企业。

（十四）物业管理。从业人员1000人以下或营业收入5000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员100人及以上，且营业收入500万元及以上的为小型企业；从业人员100人以下或营业收入500万元以下的为微型企业。

（十五）租赁和商务服务业。从业人员300人以下或资产总额120000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且资产总额8000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且资产总额100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或资产总额100万元以下的为微型企业。

（十六）其他未列明行业。从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。

五、企业类型的划分以统计部门的统计数据为依据。

六、本规定适用于在中华人民共和国境内依法设立的各类所有制和各种组织形式的企业。个体工商户和本规定以外的行业，参照本规定进行划型。

七、本规定的中型企业标准上限即为大型企业标准的下限，国家统计部门据此制定大中小微型企业的统计分类。国务院有关部门据此进行相关数据分析，不得制定与本规定不一致的企业划型标准。

八、本规定由工业和信息化部、国家统计局会同有关部门根据《国民经济行业分类》修订情况和企业发展变化情况适时修订。

九、本规定由工业和信息化部、国家统计局会同有关部门负责解释。

十、本规定自发布之日起执行，原国家经贸委、原国家计委、财政部和国家统计局2003年颁布的《中小企业标准暂行规定》同时废止。

附件5：残疾人福利性单位声明函

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部  民政部  中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加      单位的     项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商：（加盖公章）

日期：   年   月  日

关于促进残疾人就业政府采购政策的通知

财库〔2017〕141号

党中央有关部门，国务院各部委、各直属机构，全国人大常委会办公厅，全国政协办公厅，高法院，高检院，各民主党派中央，有关人民团体，各省、自治区、直辖市、计划单列市财政厅（局）、民政厅（局）、残疾人联合会，新疆生产建设兵团财务局、民政局、残疾人联合会：

为了发挥政府采购促进残疾人就业的作用，进一步保障残疾人权益，依照《政府采购法》、《残疾人保障法》等法律法规及相关规定，现就促进残疾人就业政府采购政策通知如下：

一、享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

（一）安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；

（二）依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

（三）为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

（四）通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

（五）提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或者服务协议的雇员人数。

二、符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供本通知规定的《残疾人福利性单位声明函》（见附件），并对声明的真实性负责。任何单位或者个人在政府采购活动中均不得要求残疾人福利性单位提供其他证明声明函内容的材料。

中标、成交供应商为残疾人福利性单位的，采购人或者其委托的采购代理机构应当随中标、成交结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。

供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

三、在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。向残疾人福利性单位采购的金额，计入面向中小企业采购的统计数据。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

四、采购人采购公开招标数额标准以上的货物或者服务，因落实促进残疾人就业政策的需要，依法履行有关报批程序后，可采用公开招标以外的采购方式。

五、对于满足要求的残疾人福利性单位产品，集中采购机构可直接纳入协议供货或者定点采购范围。各地区建设的政府采购电子卖场、电子商城、网上超市等应当设立残疾人福利性单位产品专栏。鼓励采购人优先选择残疾人福利性单位的产品。

六、省级财政部门可以结合本地区残疾人生产、经营的实际情况，细化政府采购支持措施。对符合国家有关部门规定条件的残疾人辅助性就业机构，可通过上述措施予以支持。各地制定的有关文件应当报财政部备案。

七、本通知自2017年10月1日起执行。

财政部 民政部 中国残疾人联合会

2017年8月22日

附件5.1：监狱企业福利性单位声明函

进一步明确政府采购支持监狱企业发展政策

（一）在政府采购活动中，监狱企业视同小型企业，享受评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策（对其报价给予20%的扣除）。向监狱企业采购的金额，计入面向中小企业采购的统计数据。

（二）符合《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）条件的监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

投标单位：（公章）

法定代表人或授权委托人：（签字或盖章）

日期：      年  月  日

附件6：法定代表人授权委托书:

法定代表人授权委托书

昆山市玉山镇第一中心小学：

本授权委托书声明：我（法定代表人姓名）系（公司名称）的法定代表人，现授权委托（代理人姓名）代表我公司参加贵司组织实施的项目编号为      号的采购活动。代理人在开标、谈判、签约等过程中所签署的一切文件和处理与这有关的一切事务，我均予以承认。

本授权委托书自投标开始至合同履行完毕止。

代理人：                            职务：

身份证号码：                        联系电话：

代理人签字：                       法定代表人签字或盖章：

供应商：（加盖公章）

日期：   年  月  日

附件7：开标一览表

开标一览表

| 项目名称 | 质量 | 工期 | 总报价（元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 小写： （大写：人民币 ） |  |  |  |

供应商：（加盖公章）

日期：   年  月  日

填写说明：

1、开标一览表必须加盖投标人公章（复印件无效）。

2、总价包括该项目所需的各种相关费用、税金、利润、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等完成本项目的各项应有费用。

附件8：谈判报价

说明：严格按照所提供的工程量清单，材料品牌及规格详见总说明中的材料品牌参考表，进行报价。

附件9：偏离表（技术、商务）

偏离表（技术、商务）

| 项目 | 谈判要求 | 响应内容 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |

注：投标人的投标文件与招标文件规定的有偏离的，应在此表中说明。未在此表中说明的，将被认为无偏离完全响应招标文件的规定。

供应商：（加盖公章）

日期：    年  月  日

附件10：项目人员配置表

项目人员配置表

| 序号 | 姓名 | 身份证号码 | 拟在本项目中担任的职务（岗位） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |
| ..... |  |  |  |  |

供应商：（加盖公章）

日期：   年   月  日

附件11：项目经理承诺书

致昆山市玉山镇第一中心小学：

我（姓名）系（公司名称）的法定代表人，现承诺（工程名称）拟派项目经理（姓名）、项目经理注册证号：     身份证号：     。

我单位拟投入本项目负责人满足以下要求：

（1）项目负责人未同时在两个或者两个以上单位受聘或者执业；

（2）项目负责人是非变更后无在建工程，或项目负责人是变更后无在建工程（必须原合同工期已满且变更备案之日已满6个月），或因非承包方原因致使工程项目停工或因故不能按期开工、且已办理了项目负责人解锁手续，或项目负责人有在建工程，但该在建工程与本次招标的工程属于同一工程项目、同一项目批文、同一施工地点分段发包或分期施工的情况且总的工程规模在项目负责人执业范围之内；

（3）项目负责人无行贿犯罪行为记录；或者有行贿犯罪行为记录，但自记录之日起已超过5年的。

若有虚假一经查实，愿意承担一切责任，并愿意承担由此造成的一切损失。我方特此承诺。

单位名称：

（公章）

（法定代表人签字或盖章）

年月日

附件12：远程参与开标会议诚信承诺书

致：

我方郑重承诺：遵循公开、公平、公正和诚实守信的原则，参加本次远程开标会议，是我方真实意思的表达。

一、不出借、买卖、伪造、涂改企业和从业人员的资质证书、营业执照、资格业绩、印章以及其他相关资信证明文件，严禁其他企业或个人以我公司的名义投标（响应）。

二、严格遵守法律、法规和采购文件规定的投标（响应）程序。不隐瞒真实情况，不弄虚作假，不骗取投标（响应）和中标（成交）资格。

三、坚决抵制和杜绝串标、围标、哄抬报价、贿赂、回扣等违法投标（响应）和不正当竞争行为。

四、依法经营，公平竞争，不采取违法、违规或不正当手段损害、侵犯同行企业的正当权益。

五、遵守指令、不擅离职守。开标评审过程中，我方将坚持全程参加开评标会议，积极响应采购人的指令和操作要求，不擅离职守，始终保持通讯顺畅，因我方原因导致10分钟内无法与管理端建立起联系的，即视为放弃交互的权利，我方认可采购人任意处置决定，接受包括终止投标（响应）资格在内的任何处理结果。

六、确保设施、设备工况良好。我方将负责提前检查电力供应、网络环境和远程开标会议有关设施、设备的稳定性和安全性，因我方原因导致无法完成投标（响应）或者不能进行现场实时交互的，均由我方自行承担一切后果。

七、不向采购人或评审专家或相关人员行贿，以牟取中标。

八、我方将在法律、法规框架允许的范围内就有关评审过程中的事项向管理人员提出咨询或疑问。

九、我方若有违反承诺内容的行为，自愿接受取消投标（响应）资格、将不良行为记录记入档案、没收投标（响应）保证金等有关处理，并承担相应的法律责任。给采购人造成损失的，依法承担赔偿责任。

供应商：（加盖公章）

法定代表人或授权委托人：（签字或盖章）

日期：    年  月  日