无锡市政府采购项目

（全流程电子化）

公开采购文件

政府采购编号：JSZC-320214-CXZX-G2025-0011

采购项目名称：通锡高速硕放段声屏障工程日常养护服务采购

采购人：无锡市新吴区人民政府硕放街道办事处

采购代理机构：江苏诚锡工程咨询管理有限公司

2025年8月11日

总目录

- 投标邀请

- 投标人须知

- 合同文本

- 采购需求

- 评标方法与评标标准

- 投标文件内容与格式

- 第一章  投标邀请函

江苏诚锡工程咨询管理有限公司受无锡市新吴区人民政府硕放街道办事处的委托，对通锡高速硕放段声屏障工程日常养护服务采购（JSZC-320214-CXZX-G2025-0011）进行公开招标采购，欢迎符合相关条件的投标人参加投标。

项目概况

通锡高速硕放段声屏障工程日常养护服务采购的潜在投标人应在“江苏政府采购网”自行浏览采购文件，如有投标意向须在本采购文件有效获取期内通过登录“江苏省政府采购（苏采云）平台”下载的方式依法获取采购文件，并于2025年9月4日14时00分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-320214-CXZX-G2025-0011；

2.项目名称：通锡高速硕放段声屏障工程日常养护服务采购；

3.项目预算金额：232.88万元；

4.项目最高限价：232.88万元。超过上述最高限价的投标文件按无效文件处理；

5.采购需求：对通锡高速硕放段区域内的声屏障进行养护，养护周期三年。主要内容为：声屏障屏体维修和更换等和声屏障的巡查等。具体详见采购文件第四章《采购需求》；

6.养护期：三年；

7.养护质量要求：

（1）声屏障的养护维修质量必须符合《声屏障结构技术标准》（GB/T51335）及其他有关工程养护技术规范；

（2）修复、更换的屏体和立柱需线形顺畅，表面色泽一致，外观不得有剥落、裂纹、疤痕和擦伤等缺陷。

（3）所有维修工程都要拍照片，每一个点不得少于3张照片(维修前、维修中、维修后)。

8.本项目是否专门面向中小微企业：是；

9.本项目标的所属行业：其他未列明行业；根据《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业〔2011〕300号规定，其他未列明行业：从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业；

10.本项目不接受联合投标；

11.本项目是否需要缴纳履约保证金：否。

二、申请人的资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：

2.1中小企业政策：供应商为中型企业/小型企业/微型企业（监狱企业/残疾人福利性单位视同小微企业）。

2.2通用资格要求：在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询，无被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录；

- 本项目的特定资格要求：/

三、获取采购文件

1.时间：本采购文件有效获取期自采购文件公告发布之日起5个工作日，（有效获取期内的）每天上午00:00至12:00，下午12:00至23:59（北京时间，法定节假日除外）。

2.地点：“江苏省政府采购（苏采云）平台”。

3.方式：请有投标意向的供应商在采购文件有效获取期内及时至“江苏省政府采购（苏采云）平台”获取。在采购文件有效获取期限内，从“江苏省政府采购（苏采云）平台”获取的采购文件，视为依法获取的采购文件。

4.售价：本项目采购文件免费。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1.时间：2025年9月4日14时00分（北京时间）

2.地点：“江苏省政府采购（苏采云）平台”网上开标大厅。

五、公告期限

（招标公告及采购文件公告期限）自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

无

七、本项目联系方式

1.采购人信息

名称：无锡市新吴区人民政府硕放街道办事处

联系人：陈龙柱

联系方式：0510-85305870

2.采购代理机构信息

单位名称：江苏诚锡工程咨询管理有限公司

代理机构联系人：王丽洁、马善甫

联系方式：15995288545

电子邮件地址：985988753@qq.com

八、其他

（一）供应商“账号注册”及CA办理

1.请有意参加本项目采购活动的供应商按以下流程进行操作：

（1）访问“江苏省政府采购（苏采云）平台”（以下简称“苏采云”系统）选择供应商版块，点击“用户注册”按钮，进行账号注册，注册完成后需在系统中填写资质信息并提交。也可以直接通过http://jszfcg.jsczt.cn/进入界面。

（2）办理“意源”CA数字证书和“方正”电子签章（办理地址：无锡市滨湖区观山路199号12号楼二楼9号、10号窗口），办理指南链接：http://www.ideabank.net.cn/help/gys.html。

（3）CA驱动下载：

在“苏采云”系统账号登录页面，点击“驱动下载”链接中的“政务CA、方正签章控件驱动安装包及安装说明”可以直接下载驱动安装包，安装包中附有驱动安装手册。

技术服务电话：0510-81827781（服务时间：工作日9:00-11:30,13:00-17:00）

2.完成“苏采云”系统账号注册的供应商方可在“苏采云”系统中进行CA绑定。登录“苏采云”系统，插入CA后，点击【账号设置】——【绑定CA】。

3.供应商应按上述要求提供相关材料信息，所提供的材料应均是真实的、准确的，若有违背，供应商自行承担由此而产生的一切后果。

4.如供应商未按上述要求操作，由此所产生的损失及风险由供应商自行承担。具体操作步骤详见《“苏采云”系统供应商操作手册》（以下简称《操作手册》），下载地址：无锡市政府采购网——资料下载——苏采云——“苏采云”系统供应商操作手册。

技术支持QQ：孙先生：442456465；王先生：1476328133。

（二）完成项目参与，获取采购文件

供应商可在项目招标公告附件中查看公开采购文件，如确定参加本次采购活动，必须在采购文件提供期限内从“苏采云”系统中下载文件（“项目参与”—“采购项目参与”找到需要获取采购文件的项目，点击“我要参与”—“参与投标”—“下载文件”），完成项目参与，将“苏采云”系统中下载的采购文件（后缀名为“.kedt”）导入到“政府采购客户端”，离线按要求编制并加密投标文件（使用“CA数字证书”），导出加密的投标文件（后缀名为zip，不得超过150M）并在“苏采云”系统上传该加密的投标文件，对采购文件各项内容做出实质性响应，否则其投标文件无效。

（三）有关本次采购的事项若存在变动或修改，敬请及时关注江苏诚锡工程咨询管理有限公司在“江苏政府采购网”发布的更正公告。

（四）本次采购不收取投标保证金。

（五）纸质投标文件：本项目为不见面开标，投标人无需递交纸质投标文件至现场，中标后中标供应商向采购代理机构提供与电子投标文件完全一致的纸质投标文件（2份：一正、一副）。

（六）本招标文件中涉及的盖章部分均可使用CA签章。

- 第二章  投标人须知

一、总则

- 1.招标方式

1.1本次招标采取公开招标方式，本采购文件仅适用于招标公告中所述项目。

- 2.采购人、采购代理机构、投标人、联合体

2.1采购人、采购代理机构：指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织，及其委托的采购代理机构。本项目采购人、采购代理机构见第一章《投标邀请》。

2.2投标人（也称“供应商”“申请人”）：是指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。合格的投标人应满足招标公告中供应商的资格要求以及本文件实质性要求和条件的规定。

2.3联合体：指两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购。以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。若联合体中任一成员单位中途退出，则该联合体的投标无效。

- 3.适用法律

3.1本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

- 4.投标费用

4.1投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，采购代理机构在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2本次招标的采购代理服务费由中标供应商支付，采购代理服务费的收费按差额定率累进法，中标金额100万以下费率为中标金额的1.5%；中标金额100万－500万费率为中标金额的0.8%；中标金额500万－1000万费率为中标金额的0.45%；中标金额1000万－5000万费率为中标金额的0.25%；按差额定率累进法计算后七折计取。

- 5.采购文件的约束力

5.1投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本采购文件的规定和约束。

二、采购文件

- 6.采购文件构成

6.1采购文件由以下部分组成：

（1）投标邀请

（2）投标人须知

（3）合同文本

（4）采购需求

（5）评标方法与评标标准

（6）投标文件内容与格式

请仔细检查采购文件是否齐全，如有缺漏请立即与采购代理机构联系解决。

6.2投标人应认真阅读采购文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按采购文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对采购文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

- 7.采购文件的澄清

- 7.1本项目不召开开标前答疑会，投标人如有需要对采购文件要求澄清的问题，应在投标截止期至少十五日前按招标公告或采购文件中的通讯地址，参照本章下述28.4条款的规定向采购人或采购代理机构以书面形式提出。

- 8.采购文件的修改

8.1采购代理机构可在投标截止时间十五日前对采购文件进行必要的澄清或者修改，不足十五日的，将顺延提交投标文件的截止时间和开标日期。

8.2如需对采购文件进行澄清或修改，采购代理机构将在江苏政府采购网发布更正公告，澄清或修改的内容为采购文件的组成部分，并对投标人具有约束力。投标人应在投标截止时间前登录“苏采云”系统或关注原招标公告媒体上发布的更正公告。因投标人未尽注意义务，未及时更新上传投标文件或未全面地关注更正公告导致其提交的投标材料不符合本项目相关招标要求，而造成的损失及风险（包括但不限于未中标）由投标人自行承担。

三、投标文件的编制

- 9.投标文件的语言及度量衡单位

9.1投标人提交的投标文件以及投标人与采购代理机构就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文（规格、型号辅助符号例外）。

9.2除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

9.3投标文件由投标人按给定格式如实填写（编写），须有法人（盖章）、法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章，方为有效，未尽事宜可自行补充。

9.4如无特别说明，投标人报价一律以人民币为投标结算货币，结算单位为“元”。

9.5投标文件格式部分，应由投标人按给定格式提供，不得更改。

9.6.投标人在制作电子投标文件时，请正确关联到对应页，在评审过程中，评审专家如因在相对应页面找不到该相关联的文件，由此产生的后果由投标人自行承担。

9.7投标费用自理。

- 10.投标文件构成

10.1投标人编写的投标文件应包括资格证明文件、符合性证明文件（投标函、承诺书、开标一览表、分项报价表、投标偏离表、《采购需求》中如有要求须提供的证明文件等）、服务方案、其他证明文件（《评标方法与评标标准》中涉及的证明文件、其他投标人认为应附的文件）等内容。

10.2投标人所需提供的相关证明文件和要求以及投标文件的部分格式要求，详见第六章《投标文件内容与格式》。

10.3如标书制作工具中格式和内容与采购文件不一致的，请以采购文件为准。

- 11.证明投标人及投标标的符合采购文件规定的文件

11.1投标人应按照法律法规、规章和规范性文件以及采购文件要求提交证明文件，证明其及投标标的符合采购文件规定。

11.2采购文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

- 12.投标函、承诺书和开标一览表

12.1投标人应按照采购文件中提供的格式完整、正确填写投标函、承诺书和开标一览表。

12.2对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与分项报价表的总额一致，如不一致，不作为无效投标处理，但评标时按开标一览表中的价格为准。

- 13.分项报价表

13.1投标人应按照采购文件规定格式填报分项报价表。

13.2投标货币。投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以“元”为单位标注。采购文件中另有规定的按规定执行。

- 14.投标偏离表

14.1投标人可在投标文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。

- 15.投标有效期

15.1投标有效期为采购文件规定的开标之日后九十（90）天。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应采购文件而予以拒绝。

- 16.投标有效期的延长

16.1在特殊情况下，采购代理机构于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝采购代理机构的这一要求而放弃投标。同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件，同时受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

四、投标文件的递交

- 17.投标文件的递交

17.1电子投标文件的递交

投标人应当按照《操作手册》的规定，在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。

- 18.投标截止时间

18.1投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。

投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功的视作投标人未按照采购文件要求上传电子投标文件，做无效投标处理。

18.2采购代理机构可以按照规定，通过更正公告修改投标截止时间，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止时间均应以延长后新的截止时间为准。

- 19.投标文件的拒收

19.1采购代理机构拒绝接收在其规定的投标截止时间后上传的任何投标文件。

- 20.投标文件的撤回和修改

20.1投标文件的撤回

21.1.1电子投标文件的撤回

投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。

21.1.2投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

20.2投标文件的修改

20.2.1投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

20.2.2在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

20.3在投标截止时间至采购文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

五、开标与评标

- 21.开标

21.1采购代理机构将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按照《操作手册》的规定，参加开标活动和在“苏采云”系统规定的时间内对投标文件进行解密。

21.2开标仪式由采购代理机构组织。“苏采云”系统将自动对项目进行开标，并宣布各投标人名称和投标价格。

21.3投标人在开标过程中涉及的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。

21.4投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，如“苏采云”系统中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

- 22.评标委员会

22.1开标后，采购代理机构将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。

22.2评委会依法组建，且人员构成符合政府采购有关规定。

22.3评委会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标候选人。

- 23.评标过程的保密与公正

23.1凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、采购代理机构均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

23.2在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

23.3采购代理机构和评标委员会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

23.4采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告发布后通过“苏采云”系统查看自己的评审得分及排序情况。

- 24.投标文件的澄清

24.1评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

24.2需要供应商进行澄清、说明和补正的，评委会将通过“苏采云”系统向供应商发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按照要求在“苏采云”系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

24.3接到评委会澄清、说明和补正要求的投标人如未按规定及时作出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。

- 25.对投标文件的初审

25.1投标文件初审分为资格审查和符合性审查。

25.1.1资格审查：依据法律法规和采购文件的规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查。

采购人在进行资格审查的同时，将通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询投标人在投标截止时间之前，是否被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单，以确定投标人是否具备投标资格。查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

25.1.2符合性审查：依据采购文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对采购文件的响应程度进行审查，以确定是否对采购文件的实质性要求作出响应。

25.1.3未通过资格审查或符合性审查的投标人，将在“苏采云”系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评标结束后，将不再告知未通过资格审查和符合性审查的原因。

25.2在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了采购文件的要求。实质性响应的投标应该是与采购文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与采购文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与采购文件不一致，而且限制了合同中买方和采购代理机构的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会以少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

25.3如果投标文件实质上没有响应采购文件的要求，评委会将予以拒绝，其投标文件无效，投标人不得通过修改或撤销不符合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

25.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，确定其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

25.5评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过“苏采云”系统告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不确认或不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝，其投标无效。

25.6投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录“苏采云”系统查阅、答复相关信息，并安排专人随时接受与代理机构及评标委员会的相关询问。

- 26.无效投标条款和废标条款

26.1无效投标条款

26.1.1未按《“苏采云”系统供应商操作手册》进行正确操作的。

26.1.2投标人在“苏采云”系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。

26.1.3投标人未按照采购文件要求上传电子投标文件、电子投标文件未按规定期限投标的，纸质投标文件（如有）未按规定的期限、地点送达的。

26.1.4投标人的电子投标文件未按采购文件要求签章的。

26.1.5投标人的被授权代表无授权委托书或授权委托日期晚于投标截止日期的。

26.1.6投标人不具备采购文件中规定的资格要求或未按采购文件规定的要求提供资格证明文件的。

26.1.7同一投标人提交两套（含两套）以上不同的投标报价的。

26.1.8投标人被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法失信主体或政府采购严重违法失信行为记录名单的，或查询“信用中国”网站、中国政府采购网后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

26.1.9投标文件未按采购文件规定的内容和要求填写的。

26.1.10投标人的项目（标项、标段、分包）投标总价超过本项目（标项、标段、分包）预算或最高限价的。

26.1.11未通过符合性审查的。

26.1.12投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

26.1.13电子投标文件图片、字迹模糊不清、无法辨认导致无法评审的。

26.1.14投标文件中有采购文件未允许提供的选择性内容。

26.1.15不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜的。

26.1.16不同投标人的单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的。

26.1.17不同投标人的投标文件的装订形式、纸张情况、目录序号、排版格式、文字风格等存在明显的相似性或一致性，特征显示由同一单位或者同一个人编制的。

26.1.18不同投标人投标文件内容存在非正常一致、项目组成员出现同一人、投标文件中错误（或异常）一致或雷同、电子文档信息一致或雷同的、投标报价呈规律性差异的。

26.1.19不同投标人的投标资料相互混装、不同投标人的委托代理人、项目负责人以及其他相关人员有在同一个单位缴纳社会保险、同一投标文件中单位名称落款与公章不是同一单位的。

26.1.20提供虚假材料的（包括工商营业执照、财务报表、资格证明文件等）。

26.1.21除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的。

26.1.22评标委员会认定投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约，且投标人不能应评标委员会要求通过“苏采云”系统（或在评标现场）给定的合理时间内提供说明（必要时评标委员会可要求投标人提交相关证明材料）证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

26.1.23投标文件内容不全或不符合采购文件中规定的其他实质性要求和条件的

26.1.24其他法律法规及本采购文件规定的属无效投标的情形。

26.2废标条款

26.2.1符合专业条件的供应商或者对采购文件做实质响应的供应商不足三家的。26.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。

26.2.3因重大变故，采购任务取消的。

26.2.4评标委员会认定采购文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

26.2.5因“苏采云”系统故障原因造成开标不成功的；

26.2.6投标人的报价均超过采购预算，采购人不能支付的。

26.3投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理：

26.3.1如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对采购文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按政府采购相关规定执行。

六、定标

- 27、确定中标单位

27.1评标委员会根据采购文件规定的评标方法和评标标准进行评审，按照采购文件的要求依法选取中标候选人，中标候选人的选取原则和数量见采购文件第五章规定。

27.2采购人应根据评委会推荐的中标候选人确定中标人。联合体中标的，联合体各方应当共同与采购人签订合同，就中标项目向采购人承担连带责任。

27.3采购代理机构将在“江苏政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。

27.4中标无效的确认

若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：

27.4.1提供虚假材料谋取中标的。

27.4.2向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的。

27.4.3属于本文件规定的无效投标文件条件的，但在评标过程中又未被评委会发现的。

27.4.4与采购人或者其他供应商恶意串通的。

27.4.5采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。

27.4.6在招标过程中与采购人进行协商谈判、不按照采购文件和中标供应商的投标文件订立合同，或者与采购人另行订立背离合同实质性内容的协议的；

27.4.7拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的。

27.5有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：

27.5.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制。

27.5.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜。

27.5.3不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。

27.5.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。

- 28.质疑处理

28.1提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

28.2供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式根据下述28.4条款的规定向采购人或采购代理机构提出质疑，供应商因未按该规定以相应事项向相应机构提出质疑从而造成质疑超出政府采购法定期限或其他情形导致质疑不予受理或无法受理的，由供应商自行承担。上述应知其权益受到损害之日，是指：

28.2.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；

28.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

28.2.3对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，采购代理机构、采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。

28.3质疑函的质疑事项应具体、明确，并具有必要的事实依据和法律依据（格式详见中国政府采购网《政府采购供应商质疑函范本》）。供应商如组成联合体参加投标，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

28.4供应商（含潜在供应商）对项目属性、采购方式、采购需求、供应商资格条件及审查结果、评标方法和评标标准、合同文本的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复。供应商对除上述事项以外其他事项的询问、质疑请向采购代理机构提出，由采购代理机构负责答复。

采购人、采购代理机构只接收以纸质原件形式送达的质疑，质疑供应商可通过面交或邮寄方式送达（采购人和采购代理机构不接受未填写快递运单的快件）。

采购人、采购代理机构联系人、联系方式、通信地址见采购文件第一章。

28.5以下情形的质疑不予受理

28.5.1内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

28.5.2超出政府采购法定期限的质疑。

28.5.3以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

28.5.4未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

28.5.5供应商组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

28.6供应商提出书面质疑必须有理、有据，如质疑查无实据或供应商捏造事实，提供虚假材料进行恶意质疑或举报，不配合或采用不正当手段干扰政府采购质疑的，一经查实，采购代理机构有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

- 29.中标通知书

29.l中标结果确定后，采购代理机构将向中标人发出中标通知书。请中标人在中标结果公告届满之日起30日内，使用CA数字证书登录“苏采云”系统及时下载中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，“苏采云”系统不再保证提供下载中标通知书服务，因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。

29.2中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标人均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

七、授予合同

- 30.签订合同

30.1采购人应当自中标通知书发出之日起三十日内，按照采购文件和中标供应商投标文件的约定，与中标供应商签订政府采购合同。所签订的合同不得对采购文件和中标供应商投标文件作实质性修改。采购人不得向中标供应商提出任何不合理的要求，作为签订合同的条件，不得与中标供应商私下订立背离合同实质性内容的协议。采购文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

30.2中标人非因不可抗力未履行招、投标文件和合同规定的义务，一经查实，采购代理机构将根据具体情况提请政府采购管理部门作出相应处理。

30.3签订合同后，中标人不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。

30.4中标供应商向采购人缴纳的履约保证金不超过政府采购合同金额的10%。收取履约保证金的，采购人应当允许供应商自主选择以支票、汇票、本票、保函等非现金形式缴纳或提交，并与中标供应商在采购合同中约定履约保证金退还的方式、时间、条件和不予退还的情形，明确逾期退还履约保证金的违约责任。

- 31.货物（包含与货物相关的服务）的追加

31.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物（包含与货物相关的服务）的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额的10%。

- 第三章  合同文本

发包方：无锡市新吴区人民政府硕放街道办事处（以下简称发包方）

承包方：                                  （以下简称承包方）

发包方于     年    月    日对通锡高速硕放段声屏障养护项目公开招标，为明确双方的权利和义务，签订本合同，以资共同执行：

第一条、本合同确定的项目内容：

1、对通锡高速硕放段区域内的声屏障进行养护，养护周期三年。主要内容为声屏障屏体维修和更换等和声屏障的巡查等。

2.工程量清单：见附件；

第二条、本项目养护作业费用为：人民币（大写）：       元，（￥       元）；

- 甲方主要义务

- 1、提供与本项目有关的资料。

- 2、协助乙方办理养护所需有关证件和批件，并配合协调交警、路政及地方等关系。

- 3、制定本合同项目的管理制度、技术要求等。

- 4、检查和监督乙方的养护管理及质量、安全生产和环境保护工作。

- 5、按时审查乙方的养护申请款，及时支付养护款项。

- 6、双方约定甲方应完成的其他工作。

- 乙方主要义务

- 1、按照采购文件的技术规范以及甲方或其代表的要求完成本项目合同范围内的养护工作。养护期间服从甲方或其代表的现场管理、监督、检查和验收，采取切实可行的措施，确保按期完成甲方代表委托的养护任务，并保证达到甲方代表要求的质量等级。

- 2、乙方不得随意拖延维修时间（不可抗力的因素除外），乙方应在24小时内完成养护任务，严重影响交通安全的病害应及时处理，对严重病害以及技术有特殊性要求的项目应采取必要的措施。若乙方未能响应，甲方将按合同条款的规定进行处理。

- 3、乙方应加强养护巡查，做好巡查记录，以及上级部门要求的各类台账,及时进行维护，对巡查发现的重大问题及时通报甲方代表。

- 4、乙方进入现场前，首先与交警、路政、地方政府等部门协调后，取得相关手续后方可进入现场，所有的协调工作由乙方自行完成。配合甲方代表编制合同范围内的年度养护计划；配合甲方代表建立完整的养护技术档案，并完善补充相关数据资料。服务期结束后按甲方要求提交相关资料和决算及其相应的电子文档。

- 5、本养护工作的工作和生活用电用水，均由乙方自行解决。乙方应将生活及工作中留下的杂物、垃圾等清理出道路用地范围并妥善处理，不得造成二次污染，影响路容路貌。严格遵守项目建设安全生产的有关规定，严格按照安全标准养护，采取必要的安全防护措施并对养护人员进行安全生产教育和管理；健全组织制度，指定主要领导负责安全工作，确保作业人员和车辆、设备的安全。

- 7、乙方上路作业应按规定办理相关手续，并服从公安、路政等部门的管理；作业人员须穿着统一的安全标志服在作业封闭区内作业，严禁随意穿越车道；在作业封闭区内的车辆和设备应按要求设置安全标志，并开启黄色警示灯和双跳灯；运输车辆进出作业封闭区应遵守现场管理人员指挥，严禁私自开启中央分隔带开口调头；白天滞留在公路上的养护设备应整齐地停放，不得侵占行车道，并按规定设置相应的警示和隔离标志。

- 8、乙方在养护过程中发生的任何交通、生产事故造成财产损失或人员伤亡的，以及与其他第三方发生的任何纠纷或事故，任何责任和费用均由乙方自行承担。

- 9、遵守《江苏省公路条例》的有关规定，服从公安、路政部门的管理，自觉保护养护公路路产；遵守地方政府和有关部门对场地交通和噪声等管理规定，否则将承担由此造成的有权部门的处罚。乙方负责养护现场的环境保护工作，保证养护现场环境符合有关规定，加强对作业人员的环境保护意识教育。

- 10、乙方负责养护现场的环境保护工作，保证养护现场环境符合有关规定，加强对作业人员的环境保护意识教育。若因使用农药不当而引发的纠纷由乙方自行解决。废料应集中堆放，任何养护、保洁及生活垃圾必须自行妥善处理，不得抛洒在公路用地界内，在养护中应加强设备和材料的管理，不得抛、洒、滴、漏污染路面。

- 11、乙方应配备足够数量的养护、保洁人员及机械，未经甲方代表批准不得随意更换或减少主要养护管理人员和机械，乙方在本项目配备的人员须统一安全标志服装，养护车辆须统一标识。且乙方应对每个工作人员缴纳赔付不低于100万的人身意外伤害险，相关费用由乙方承担，包含在乙方的磋商报价中，不单独列支。乙方应向甲方提供养护人员的名单、身份证复印件及保险保单副本。

- 12、乙方提出合理化建议降低了合同价格或者提高了本项目经济效益的，不得以该理由申请奖励经费。

- 13、因物价波动引起的价格调整，应考虑在乙方的磋商报价中，不得另行申报价格调整。

- 14、乙方在处理劳务事宜时，应充分考虑和尊重法定的节假日和公认的农作季节，尊重宗教习惯和风俗习惯，由于乙方处理不当引起的费用或纠纷等责任由乙方自负。

- 15、乙方承诺按甲方的要求提供应对恶劣天气、突发事件临时用工人员人数。按甲方的需要，及时、保质保量地完成冬防扫雪除冰工作和汛期防汛抗旱工作。乙方应自觉按照甲方相关管理和工作预案要求，储备相应的应急物资、准备相应的设备设施，无条件服从甲方除日常管养工作之外冬防、防洪防汛、交通拥堵、消防安全演练等方面调度及管理。以机械养护为主，文明生产，加强抢修能力，不断提高养护人员业务水平，提高项目养护质量。实行24小时值班制度，服从甲方调度，及时完成紧急维修任务，若未按规定的时效进行声屏障等安全设施的维修，所造成的安全事故责任及损失，均由乙方承担。

- 16、乙方不得以任何理由拖欠工人（含民工）工资，乙方应在交付工地前付清所欠工人（含民工）工资。在交付前，乙方应将本项目所涉及的工人（含民工）工资应付情况和支付时间在工地现场和周围张贴公布，乙方未付清工人（含民工）工资前，甲方有权暂定支付合同款，若造成甲方垫付任何费用的，乙方应向甲方双倍返还。

- 17、乙方应无条件接受甲方每年一次的合同年度管养专项审计，并按甲方要求提供相应的审计资料应急处置管理及法律法规规定的和双方约定乙方应做的其他工作。

- 第五条、声屏障养护时间及质量要求

- l、及时性要求

- (1)—般维修任务要求接到任务通知后24小时内完成；

- (2)加急维修任务要求接到任务通知后8小时内完成；

- (3)紧急抢修任务要求接到任务通知后立即赶赴现场（45分钟以内到达）维修；

- (4)施工结束后应在及时报《硕放街道通锡高速声屏障养护结算表》至监理单位核实，再报至管理部门；

- (5)施工单位项目负责人需每月组织养护人员进行安全生产例会，并做好相关台账资料。

2、质量要求

(1)声屏障的养护维修质量必须符合《声屏障结构技术标准》（GB/T51335）及其他有关工程养护技术规范；

(2)修复、更换的屏体和立柱需线形顺畅，表面色泽一致，外观不得有剥落、裂纹、疤痕和擦伤等缺陷。

(3)所有维修工程都要拍照片，每一个点不得少于3张照片(维修前、维修中、维修后)。

第六条、合同金额及结算方式：

1、本合同为固定单价合同。清单价格（单价或总额价）涵盖了为实施和完成单位合同项目所需用的人力、材料、养护设备和一切养护设施(临时性措施费以外)等全部开支费用。未列入标价的养护清单、但为完成维护项目所必需的相关辅助工作(含材料及服务等)其费用视为已计入标价的养护清单相关项目单价、并不单独计量与支付。

2、本合同结算方式：

（1）本项目按月计量养护量，每季度按计量款支付。未付款项均不考虑利息。

（2）根据考核结果，完成全面养护任务的，每季度按计量款支付；部分未达到全面养护任务的（每季度中月考核两次结果为中），每季度按计量款的90%支付，整改达标后支付至季度计量款的100%（与下季度计量款一并支付）；部分未达到全面养护任务的（每季度中月考核一次结果为差），每季度按计量款的70%支付，整改达标后支付至季度计量款的100%（与下季度计量款一并支付）。

第七条、其他条款：

1、承包方对未达到技术规范要求的设施养护作业质量问题，所产生的全部返工费用，发包方视同承包方养护作业的应有成本费用，由承包方自行承担。月度养护质量检查验收按《硕放街道声屏障养护项目考核表》评分内容进行考核。

2、承包方应高度重视养护工作，承包方应按照业主方的要求派员及时参加各类养护会议。如未按照要求派员或缺席养护会议，扣除1万元/次，每年最多扣5万元。

3、安全要求

①按照《公路养护安全作业规程》(JGJH30—2004)执行，严格遵守工程建设安全生产的有关规定，严格按照安全标准施工，采取必要的安全防护措施并对施工人员进行安全生产教育和管理；健全组织制度，指定主要领导负责安全工作，确保作业人员和车辆、设备的安全，每个施工队队长为安全员，负责日常安全的督导。

②施工现场要求佩戴显著标记的安全员，负责现场安全组织协调工作，接受交警、路政、工程管理人员对现场存在问题的询问和纠正指导。遇有紧急情况招标人与投标人安全联络员联系，安全联络员应及时将信息传达到施工现场。特殊情况：雨雪天、雾天不得上路作业。

③上路作业应按规定办理相关手续，并服从路政、交警等部门的管理；作业人员须穿着统一的标志服在作业封闭区内作业，严禁随意穿越车道；在作业封闭区内的车辆和设备应按要求高速施工规范设置安全标志和防撞车；运输车辆进出作业封闭区应遵守现场管理人员指挥，严禁私自进入施工区域；白天滞留在高速公路上的施工设备应整齐地停放在紧急停车带内，不得侵占行车道，并按规定设置相应的警示和隔离标志。在施工过程中发生的任何交通、生产事故造成财产损失或人员伤亡的，以及与其他第三方发生的任何纠纷或事故，招标人概不承担任何责任和费用。

④施工方应在整个施工期间对其为本工程工作的人员投保意外伤害险；还应为其为完成本工程的设备、车辆购买财产保险，其投保金额应足以现场重置。办理保险的一切费用均由施工方承担，并已包括在工程量单价及总额价中。

⑤遵守《江苏省公路条例》的有关规定，服从路政、交警等部门的管理，自觉保护施工公路路产；遵守地方政府和有关部门对施工场地交通和施工噪音等管理规定。

⑥采购人按照IS09001—2000《质量管理体系要求》、IS014000《环境管理体系要求》、OHSASl8001《安康管理体系要求》三项标准进行全面管理。为此施工方道路清扫日常养护工作应按照招标方三大体系标准要求，加强施工过程控制，健全质量、环境等制度，指定主要领导负责相关工作，并不得污染环境。

4、日常养护要求：

①交通养护人员须每月1日和15日（如碰到节假日高速免费则提前巡查），早8点开始巡视与维护，17点结束当天基本巡视与维护任务。巡视须配备一辆巡查车，且每辆车配一名驾驶员及至少两名工人，其中一名须为市政专业的技术人员；

②对松动的锚固螺栓应进行紧固，除锈防锈，对倾斜的立柱应进行纠偏,对变形及锈蚀严重的垫圈、螺母应进行更换；

③对锈蚀、脆化和失效的防坠落绳应进行更换；

④对破损、变形的屏体(或隔声屏)应进行修复或更换,对破损、失效的卡件应予以更换,对破损的五金件应进行更换；

⑤对松动、缺损的罩板应进行紧固和修复；对油漆脱落、龟裂、锈蚀严重的立柱及屏体应进行修复或更换；

⑥防雷装置的接闪器焊接节点脱落时，应进行修复；

⑦当由于车辆的撞击发生意外导致声屏障破损时,应及时进行修复；

⑧当声屏障金属构件接近防腐年限时，应及时进行防腐处理。

5.双方约定，在履行合同过程中产生争议时：

(1)双方协商解决；

(2)协商不成时，双方约定向发包单位所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。

第八条、合同签订地点：无锡市新吴区人民政府硕放街道办事处。

第九条、本合同一式五份，发包方执二份、承包方执二份，见证单位一份。双方签字盖章且经代理机构见证后生效。

发包方：（公章）                        承包方：（公章）

法定代表人（签字或盖章）：              法定代表人（签字或盖章）：

地址：                                  地址：

日期：                                  日期：

开户银行：

账号：

统一社会信用代码：

见证人：江苏诚锡工程咨询管理有限公司（公章）

- 第四章 采购需求

一、项目范围及内容

1、项目范围：通锡高速硕放段声屏障养护项目。

2、项目内容：对通锡高速硕放段区域内的声屏障进行养护，养护周期三年。主要内容为：声屏障屏体维修和更换等和声屏障的巡查等。

3、服务期：3年。

二、声屏障养护人员、设备及材料要求

1、常年设一组巡查养护队伍：配备一名巡查车驾驶员、至少两名专业的技术人员（其中一名须为市政专业的技术人员）、至少五名应急抢修人员。

2、设备：（1）投标人配备一辆自有或租赁巡查车；（2）投标人配备自有或租赁的电焊机、发电机各一台；（3）投标人配备一台自有或租赁登高车（高空作业车），总质量3吨及以上；（4）投标供应商配备自有或租赁一辆防撞缓冲车，总质量3吨及以上；

注：提供[若为自有车辆提供自有车辆购车发票、车辆登记证、行驶证、交强险保单、含车牌的车辆实景图片（正面、两侧、尾部照片）；若为自有设备的提供设备发票；若为租赁车辆则提供租赁合同（租赁期限不得少于本项目养护期）、车辆登记证、行驶证、交强险保单及含车牌的车辆实景图片（正面、两侧、尾部照片）]；若为租赁设备的提供租赁合同（租赁期限不得少于本项目养护期）；或者提供承诺书（格式自拟，承诺在中标后配备以上车辆或设备，在收到中标通知书的7个工作日内，提供上述车辆、机械设备至招标人指定地点供招标人检查核验，如检查核验不通过，招标人有权取消中标单位的中标资格），所有材料原件扫描件上传至投标文件并电子签章，否则视为未响应招标文件，作无效标处理。

三、声屏障养护时间及质量要求

l、及时性要求

(1)—般维修任务要求接到任务通知后24小时内完成；

(2)加急维修任务要求接到任务通知后8小时内完成；

(3)紧急抢修任务要求接到任务通知后立即赶赴现场（45分钟以内到达）维修；

(4)施工结束后应在及时报《硕放街道通锡高速声屏障养护结算表》至监理单位核实，再报至管理部门；

(5)施工单位项目负责人需每月组织养护人员进行安全生产例会，并做好相关台账资料。

2、质量要求

(1)声屏障的养护维修质量必须符合《声屏障结构技术标准》（GB/T51335）及其他有关工程养护技术规范；

(2)修复、更换的屏体和立柱需线形顺畅，表面色泽一致，外观不得有剥落、裂纹、疤痕和擦伤等缺陷。

(3)所有维修工程都要拍照片，每一个点不得少于3张照片(维修前、维修中、维修后)。

四、安全要求

1、按照《公路养护安全作业规程》(JGJH30—2004)执行，严格遵守工程建设安全生产的有关规定，严格按照安全标准施工，采取必要的安全防护措施并对施工人员进行安全生产教育和管理；健全组织制度，指定主要领导负责安全工作，确保作业人员和车辆、设备的安全，每个施工队队长为安全员，负责日常安全的督导。

2、施工现场要求佩戴显著标记的安全员，负责现场安全组织协调工作，接受交警、路政、工程管理人员对现场存在问题的询问和纠正指导。遇有紧急情况招标人与投标人安全联络员联系，安全联络员应及时将信息传达到施工现场。特殊情况：雨雪天、雾天不得上路作业。

3、上路作业应按规定办理相关手续，并服从路政、交警等部门的管理；作业人员须穿着统一的标志服在作业封闭区内作业，严禁随意穿越车道；在作业封闭区内的车辆和设备应按要求高速施工规范设置安全标志和防撞车；运输车辆进出作业封闭区应遵守现场管理人员指挥，严禁私自进入施工区域；白天滞留在高速公路上的施工设备应整齐地停放在紧急停车带内，不得侵占行车道，并按规定设置相应的警示和隔离标志。在施工过程中发生的任何交通、生产事故造成财产损失或人员伤亡的，以及与其他第三方发生的任何纠纷或事故，招标人概不承担任何责任和费用。

4、施工方应在整个施工期间对其为本工程工作的人员投保意外伤害险；还应为其为完成本工程的设备、车辆购买财产保险，其投保金额应足以现场重置。办理保险的一切费用均由施工方承担，并已包括在工程量单价及总额价中。

5、遵守《江苏省公路条例》的有关规定，服从路政、交警等部门的管理，自觉保护施工公路路产；遵守地方政府和有关部门对施工场地交通和施工噪音等管理规定。

6、招标方按照IS09001—2000《质量管理体系要求》、IS014000《环境管理体系要求》、OHSASl8001《安康管理体系要求》三项标准进行全面管理。为此施工方道路清扫日常养护工作应按照招标方三大体系标准要求，加强施工过程控制，健全质量、环境等制度，指定主要领导负责相关工作，并不得污染环境。

五、日常养护要求：

交通养护人员须每月1日和15日（如碰到节假日高速免费则提前巡查），早8点开始巡视与维护，17点结束当天基本巡视与维护任务。巡视须配备一辆巡查车，且每辆车配一名驾驶员及至少两名工人，其中一名须为公路工程或市政公用工程专业的技术人员。

1、对松动的锚固螺栓应进行紧固，除锈防锈，对倾斜的立柱应进行纠偏,对变形及锈蚀严重的垫圈、螺母应进行更换；

2、对锈蚀、脆化和失效的防坠落绳应进行更换；

3、对破损、变形的屏体(或隔声屏)应进行修复或更换,对破损、失效的卡件应予以更换,对破损的五金件应进行更换；

4、对松动、缺损的罩板应进行紧固和修复；对油漆脱落、龟裂、锈蚀严重的立柱及屏体应进行修复或更换；

5、防雷装置的接闪器焊接节点脱落时，应进行修复；

6、当由于车辆的撞击发生意外导致声屏障破损时,应及时进行修复；

7、当声屏障金属构件接近防腐年限时，应及时进行防腐处理。

六、计量考核方式及工程结算

1、考核方式：由养护相关人员及施工单位相关负责人现场共同考核，对巡查情况、工程量、施工质量等进行定期与不定期考核。考核内容根据街道、高速路政等部门要求可做相应调整，具体考核办法见下表：

通锡高速硕放段声屏障工程日常养护服务采购项目考核表

(    年)

养护单位：                                                             考核时间段：  年  月——  月

| 序号 | 考核内容 | 分值 | 评分标准 | 扣分 | 原因 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 施工质量、 巡查、维修及时性 | 45 | 声屏障维修或更换要做到：声屏障屏体无破损，无锈蚀；否则发现一次扣6分。 |  |  |  |
|  |  |  | 立柱维修无破损、无歪斜：否则发现一次扣3分。 |  |  |  |
|  |  |  | 虚报工程量发现一次扣10分。 |  |  |  |
|  |  |  | 不符合以上及其他《公路工程质量评定标准》或业主要求的，相应扣分，并及时按标准进行返工。对于未按时、按标准整改的，以及存在以次充好、偷工减料等行为的每次扣5分。 |  |  |  |
|  |  |  | 一般性维修任务要求发现问题后24小时内完成，及时性不符合要求每次扣3分；加急维修任务要求接到任务通知后，在8小时内完成，及时性不符合要求每次扣3分；紧急抢修任务或业主要求的，在接到任务通知须立即赶赴现场（45分钟内到达）维修，否则每次扣5分。 |  |  |  |
|  |  |  | 12345、市容、数字城管等市、区平台存在的问题，未按时处理，每次扣3分，每超时一天再扣2分。 |  |  |  |
|  |  |  | 未及时办理养护车辆上路作业手续而影响养护工作正常进行的，每车每天扣2分。 |  |  |  |
|  |  |  | 每月按时正常巡查，如抽检不在责任区内按未巡查处理，每次扣15分。巡查不力，未能发现问题的，每处扣2分，一天内连续3处问题未发现的作为当天未巡查处理，按未巡查进行扣分。 |  |  |  |
|  |  |  | 巡查人员、设备必须齐备，无特殊原因且未经管理方同意，少一人每次扣2分，少一辆车每次扣3分。巡查工作期内，每人每月请假最多一次，再有请假每次扣2分。 |  |  |  |
|  |  |  | 施工废料应及时清理，不得随地抛洒，未按要求处理的每次扣5分，未按时进行整改的，每次每天再扣5分。 |  |  |  |
| 2 | 施工安全 | 20 | 施工人员未按规定穿着安全服的，发现一人一次扣2分；作业区域标志牌摆放不规范发现一次扣2分；施工车辆应有明显标识，按规定停靠后要开启警示灯和双跳灯，并在车后安排防撞车，不规范的一次扣2分。 |  |  |  |
|  |  |  | 施工现场没有安全人员指导的，每次扣2分。 |  |  |  |
|  |  |  | 发生责任性生产事故或安全事故的，施工安全这一项不得分。 |  |  |  |
| 3 | 台账资料 | 10 | 按要求上报各类报表、资料，未按要求上报的每次扣2分，超时的每次每天扣2分。 |  |  |  |
|  |  |  | 每月30日上报当月结算资料(含施工现场照片)，未能及时上报的扣2分。 |  |  |  |
|  |  |  | 做好台账资料（巡查、维修、每月安全例会记录），台账不全、作假的每次扣5分。 |  |  |  |
| 4 | 交办事项及投诉 | 25 | 推脱、拒绝接受管理单位的工作任务安排，每次扣25分；拖延超时的每次每天扣2分。 未按管理单位要求进行施工，每次扣5分；未按时整改的，按拒绝接受管理单位工作任务安排处理，每次扣20分。 |  |  |  |
|  |  |  | 上12345、市容、数字城管等市、区平台的投诉以及媒体曝光有责的，每次扣10分。 |  |  |  |
|  |  |  | 重大事项、活动保障不力的，每次扣10分。 |  |  |  |
|  |  |  | 因养护不到位，被市、区领导批评督办的，每次扣25分。 |  |  |  |
| 合计 |  | 100 |  |  |  |  |

说明：

(1)管理方按照考核的结果及审计后的实际工程量结算养护费（含巡查费）；

(2)养护考核主要指对日常巡查和作业（施工质量、交办任务等）的考核。月度养护考评得分分值为F：90≤F≤100，不扣除月度养护经费；F<90，每扣1分就扣1000元，以此类推。连续两个月得分在80分以下或单月得分在60分（含）以下，管理方有权终止合同。

养护单位(签章)：                                考核评分人：

2、养护清单

| 序号 | 项目名称 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 钢柱拆除、更换 1、立柱由125×125×6.5×9mmH型钢和固定底板焊接而成，由直立段和弧形段组成。直立段选用市场型材，弧形段用三块钢板焊接而成，制成后焊在直立段顶部。 2、产生的材料、垃圾自行处置消纳 | t | 0.75 |
| 2 | 隔声屏障吸声屏体 1、上部弧形、下部直形吸声屏体采用百叶窗吸声屏,穿孔率不低于25%，面板采用百叶窗铝板面板，背板采用镀锌钢板，加工后表面改性氟碳面漆喷涂，内填32kg/m3离心玻璃棉,平均吸声系数不小于0.9，表面用0.15mmPVC膜包裹 2、所有钢结构构件均需使用新型冷喷锌防腐体系进行防腐，防腐涂层的寿命应不低于15年。所有冷喷锌处理均需在构件焊接制作完成后在现场进行，冷喷锌前须对构件喷砂除锈Sa2.5级别，2道冷喷锌（膜厚80μm），2道封闭剂（膜厚90μm），2道表面改性氟碳面喷涂（绿色）（膜厚70μm）； | m2 | 10 |
| 3 | 隔声屏障透明隔声屏 1、中部透明隔声屏采用（5mm+1.14mm+5mm）安全夹胶钢化玻璃，外框采用65×25×1.4标准铝型材； | m2 | 150 |
| 4 | 拆除屏体 1、吸声屏、隔声屏、包含龙骨、外包 2、含必要的脚手架 3、建筑材料垃圾自行处置消纳 | m2 | 360 |
| 5 | 安装屏体 1、安装新屏体 2、含必要的脚手架 | m2 | 360 |
| 6 | 更换钢丝绳 1、屏体穿钢丝绳，采用符合GB/T20118-2006标准钢丝绳，规格5mm | m | 100 |
| 7 | H型顶部罩板 1、材质：铝板，尺寸:128*40mm,t=1.2mm 2、防腐防锈，氟碳漆2遍处理 | 个 | 100 |
| 8 | 底部装饰密封板 1、镀锌钢板长2000mm,展开高度165mm,厚度5mm,t=1.2mm 2、防腐防锈、氟碳漆2遍处理 | 块 | 10 |
| 9 | 1、螺栓、螺母除锈 立柱和骑马板螺、螺母栓紧固、人工除锈、涂抹防锈漆二遍 | 个 | 11100 |
| 10 | 弹簧卡构件 1、弹簧卡材料65Mn，热处理HRC42 2、尺寸：110*32*2mm | 个 | 100 |
| 11 | 日常巡查 1、一个月2次，一年24次系统巡查 2、包含一辆10T巡查卡车、一名驾驶员一名工人 3、巡查发现的立柱、螺栓、吸声屏、隔声屏等损害的及时计量 4、同现场业主代表对接考核 | 次 | 24 |
| 12 | 声屏障清洗 1、一年两次，每次两天，两名驾驶员两名工人、洒水车、10T卡车、500KG清洗机、洗涤清洁剂等 2、清洗面积约11706平方米 | 次 | 2 |
| 13 | 正常施工措施 防撞缓冲车（施工时行车、行人干扰及交通导行增加） 1、投标人应充分考虑要求工期，结合地勘报告（如有）、设计图纸、现场地形制定有针对性的施工组织设计和相应的交通组织方案以及配套安全措施，投标人应确保使用批复后的方案以确保高速公路的安全运营和施工安全。 2、设置现场安全文明施工措施，包括标志标牌、锥桶、100K防撞车等防撞缓冲车型号应满足高速公路施工管理要求3、每天工作时间按照高速公路管理要求为8:00-17:00执行。 以上费用投标时应综合考虑，结算以实际天数为准，签证天数不超20天。 | 天 | 20 |
| 14 | 日常养护措施 防撞缓冲车（施工时行车、行人干扰及交通导行增加） 1、投标人应充分考虑要求工期，结合地勘报告（如有）、设计图纸、现场地形制定有针对性的施工组织设计和相应的交通组织方案以及配套安全措施，投标人应确保使用批复后的方案以确保高速公路的安全运营和施工安全。 2、设置现场安全文明施工措施，包括标志标牌、锥桶、100K防撞车等防撞缓冲车型号应满足高速公路施工管理要求3、每天工作时间按照高速公路管理要求为8:00-17:00执行。 以上费用投标时应综合考虑，结算以实际天数为准，签证天数不超24天。 | 天 | 24 |
| 15 | 声屏障清洗措施 防撞缓冲车（施工时行车、行人干扰及交通导行增加） 1、投标人应充分考虑要求工期，结合地勘报告（如有）、设计图纸、现场地形制定有针对性的施工组织设计和相应的交通组织方案以及配套安全措施，投标人应确保使用批复后的方案以确保高速公路的安全运营和施工安全。 2、设置现场安全文明施工措施，包括标志标牌、锥桶、100K防撞车等防撞缓冲车型号应满足高速公路施工管理要求3、每天工作时间按照高速公路管理要求为8:00-17:00执行。 以上费用投标时应综合考虑，结算以实际天数为准，签证天数不超4天。 | 天 | 4 |

备注：1、因养护工程的不确定性，工程数量难以预计，表中的工程量为暂定数量，仅作为各投标单位计算投标报价使用，价格为综合单价（含税价），具体数量按实际情况结算。养护期间如有变更，报价中有综合单价的按报价中的综合单价执行；而工程量清单中未包含变更工程的单价时，若工程量清单漏项或发包人指令或经发包人同意的变更引起新的工程量清单项目，其相应综合单价由承包人提出，经审计审核确认后作为结算依据。

2、除非招标人对招标文件予以修改，投标人应按招标人提供的养护量清单及其计价格式填报单价和合价。每一项目只允许有一个报价，任何有选择的报价将不予接受。投标人未填单价或合价的项目，在实施后，招标人将不予以支付，并视为该项费用已包括在其他有价款的单价或合价内。

3、承包人在接到业主每次任务通知后，在业主规定的时间内(恶劣天气情况下经甲方认可后可作顺延)赶到现场，修复任务必须在业主规定的时间内完成，并达到甲方验收要求,包括达到竣工完清场、移交竣工验收、保修(养护)期满。

- 第五章  评标方法与评标标准

本次评标采用综合评估法，评标总分100分，其中价格分30分，商务分24分，技术分46分。若得分相同时，则以投标报价由低到高顺序排序；若得分相同的情况下投标报价也相同时，则按技术指标优劣顺序排序。

- 一、价格分（30）

采购人对本项目设最高限价，投标报价高于最高限价的作为无效投标处理；

满足采购文件要求且报价最低的供应商的价格为投标基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：

投标报价得分=（投标基准价/投标报价）×价格权值×100

注：

（1）价格扣除：本项目专门面向中小微企业，不再执行价格评审优惠的扶持政策。

（2）评审过程中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：①投标（响应）报价低于采购项目预算50%的，即投标（响应）报价〈采购项目预算×50%；②投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价〈采购项目最高限价×45%；③评审委员会认定的供应商报价过低、有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

（3）评审委员会应当要求相关供应商在评标现场合理的时间（一小时）内，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及相关证明材料，对投标（响应）价格作出解释，由评审委员会结合同类产品在主要电商平台的价格、该行业当地薪资水平等情况，依据专业经验对供应商报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。审查相关情况应当在评审报告中进行记录。

- 二、商务分（24分）

1、企业业绩（6分）

投标人近三年（自2022年5月1日起以合同签订时间为准）承接过同类项目的，提供1个得2分，最高得6分。（提供中标通知书、合同扫描件上传至电子投标文件中并电子签章，未提供或提供不全或不符合要求的均不得分）

2、体系证书（3分）

投标人具有有效期内的ISO39001道路交通安全管理体系认证证书、ISO22320应急预案管理能力评价认证证书，安全生产标准化管理体系认证证书，有1个得1分，本项最高得3分。

3、机械设备配备情况（6分）

- 满足采购需求的基础上：投标供应商针对本项目配置一辆吊车得3分；配备一辆防撞缓冲车得3分。本项最高得6分。（注：若为自有车辆提供自有车辆购车发票、车辆登记证、行驶证、交强险保单、含车牌的车辆实景图片（正面、两侧、尾部照片）；若为租赁车辆则提供租赁合同（租赁期限不得少于本项目养护期）、车辆登记证、行驶证、交强险保单及含车牌的车辆实景图片（正面、两侧、尾部照片）]；或者提供承诺书（格式自拟，承诺在中标后配备以上车辆，在收到中标通知书7个工作日内，提供上述车辆至招标人指定地点供招标人检查核验，如检查核验不通过，招标人有权取消中标单位的中标资格；所有材料扫描件上传至投标文件并电子签章，否则不得分）

- 投标人具有交通安全设施养护资质的得1分。（提供资质证书扫描件上传至投标文件并电子签章，否则不得分）

- 人员配备（8分）

- 满足采购需求的基础上：

- ①项目负责人具备一级注册建造师（公路工程或市政公用工程专业）最高得2分；

- ②技术负责人具备中级职称的得1分，具备高级及以上职称得2分，最高得2分；

- ③其他应急抢修人员具有道路巡视养护工证书的有一个得1分，最高得2分；具有省级及以上行政部门颁发或认可的有效期内的特种作业操作类证书（建筑起重司索信号工）的人员得1分，最高得2分；具有试验检测工程师证书的有一个得1分，最高得1分。本项最高得5分。

- 注：1.上述人员岗位不可兼任，以投标文件中填写的《养护作业主要管理人员一览表》（格式见附件）所填人员为准，同一人员具备多张证书的不兼得分。除按人员基本配置要求提供符合性审查证明资料以外，还需提供法定的社保收缴部门出具的由供应商本企业为人员依法缴纳的近三个月中任意一个月（不含投标当月）的社会保障资金的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）扫描件并电子签章[如投标供应商为新成立企业，社保缴费月数不足三个月，则提供自公司成立以来至最近一个月（不含投标当月）依法缴纳社会保障资金的相关材料]。

- 投标时提供扫描件上传至电子投标文件中并电子签章，未按要求提供证明材料的不得分。

- 注：人员证书在“国家职业资格证书全国联网查询”网站可查询，招标人有权进行核查，如弄虚作假，终止其投标资格。

- 三、技术分（46分）

- 1、质量保证措施(8分)：需包括（1）投标供应商对质量的认知和理解；（2）针对质量措施的落实和执行方案；（3）针对质量保证方案的工作人员安排；（4）针对本项目的创优、创新措施。

- 投标人针对上述内容进行阐述，要求阐述内容合理、针对性强、切实可行有效。以上内容不存在瑕疵的该条得2分；以上内容存在1处瑕疵的该条得1分；未进行阐述或不满足采购需求或内容存在2处及以上瑕疵的该条得0分；本项最高得8分。

- 临时突发任务应急措施(8分)：需包括（1）针对会发生临时突发情况的预案进行分析和解读；（2）针对临时突发情况的措施方案；（3）针对临时突发情况措施方案的计划安排和落实；（4）针对临时突发情况的事后控制方案。

- 投标人针对上述内容进行阐述，要求阐述内容合理、针对性强、切实可行有效。以上内容不存在瑕疵的该条得2分；以上内容存在1处瑕疵的该条得1分；未进行阐述或不满足采购需求或内容存在2处及以上瑕疵的该条得0分；本项最高得8分。

- 安全保证及保障措施（8分）：需包括（1）投标供应商对本项目的安全保证方案；（2）针对本项目安全保障措施计划；（3）避免出现安全问题的办法和方案；（4）和交管部门的协调、交通维护方案。

- 投标人针对上述内容进行阐述，要求阐述内容合理、针对性强、切实可行有效。以上内容不存在瑕疵的该条得2分；以上内容存在1处瑕疵的该条得1分；未进行阐述或不满足采购需求或内容存在2处及以上瑕疵的该条得0分；本项最高得8分。

- 成本构成的完整性、全面性(6分)：需包括（1）完整的成本构成方案；（2）清晰的成本构成原因分析；（3）成本合理化使用方案及现有资源最大化运用方案。

- 投标人针对上述内容进行阐述，要求阐述内容合理、针对性强、切实可行有效。以上内容不存在瑕疵的该条得2分；以上内容存在1处瑕疵的该条得1分；未进行阐述或不满足采购需求或内容存在2处及以上瑕疵的该条得0分；本项最高得6分。

- 施工任务实施的重点难点及解决方案（8分)：需包括（1）提出施工过程中的重点难点；（2）针对各重点难点进行分析；（3）针对各重点难点提出解决方案；（4）施工过程中新材料、新技术的实施方案。

- 投标人针对上述内容进行阐述，要求阐述内容合理、针对性强、切实可行有效。以上内容不存在瑕疵的该条得2分；以上内容存在1处瑕疵的该条得1分；未进行阐述或不满足采购需求或内容存在2处及以上瑕疵的该条得0分；本项最高得8分。

- 施工进度节点安排及人员设备服务方案(8分)：需包括（1）施工进度节点安排方案；（2）施工人员及设备的工作安排方案；（3）施工进度各节点的衔接方案；（4）施工过程中可优化人员设备的实施方案。

- 投标人针对上述内容进行阐述，要求阐述内容合理、针对性强、切实可行有效。以上内容不存在瑕疵的该条得2分；以上内容存在1处瑕疵的该条得1分；未进行阐述或不满足采购需求或内容存在2处及以上瑕疵的该条得0分；本项最高得8分。

- 注：以上所称“瑕疵”是指：①内容缺项、不完整或缺少关键点；②非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；③对同一问题前后表述矛盾；④存在逻辑漏洞和科学原理或常识错误；⑤不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形。

- 第六章  投标文件内容与格式

- 第一部分投标文件内容

一、资格证明文件

| 序号 | 评审项及评审要求 | 审查因素 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 具有独立承担民事责任能力的投标人营业执照或相关部门的登记证明文件扫描件（投标人如允许以分支机构身份参加投标的，提供投标人分支机构的营业执照扫描件；投标人如是自然人情形的，提供有效身份证扫描件）。 注：按照《中华人民共和国政府采购法实施条例释义》，法人的分支机构由于其不能独立承担民事责任，不能以分支机构的身份参加政府采购，只能以法人身份参加。但银行、保险、石油石化、电力、电信等有行业特殊情况的，可以分支机构参加政府采购和签订合同。 | 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定 |
| 2 | 《授权委托书》（给定格式；投标人如是自然人情形的，可不提供）。（投标人如为分支机构的，请自行将“法定代表人”更改为“负责人”，如分支机构投标时涉及招标文件中“法定代表人”要求的部分，其具体要求视同本条规定）； |  |
| 3 | 投标人近三个月中任意一个月份（不含投标当月）的财务状况报告（资产负债表和利润表）或由会计师事务所出具的近两年中任意一个年度的审计报告和所附已审财务报告（投标人如是自然人情形的，没有经审计的财务报告的，可以提供银行出具的资信证明）。 |  |
| 4 | 投标人近三个月中任意一个月份（不含投标当月）的依法缴纳税收的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）。 |  |
| 5 | 投标人近三个月中任意一个月份（不含投标当月）的依法缴纳社会保障资金的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）。 |  |
| 6 | 《资格声明函》（给定格式）。 |  |
| 7 | 满足中小企业政策的证明文件 | 落实政府采购政策需满足的资格要求，详见第一章《投标邀请》 |
| 8 | 本项目要求的特定资格证明文件 | 特定资格要求，详见第一章《投标邀请》 |
| 9 | 《联合体协议》（本项目不接受联合体投标）。 |  |

说明：

- 上述资格证明文件1～6项必须全部按要求提供（有给定格式的，必须按给定格式的要求正确填报并提供，相应格式见本章第二部分），否则投标文件无效。如遇年检、换证，则必须提供法定年检、换证单位出具的有效证明扫描件。其中第3、4、5项如遇有国家相关政策规定可不具备的（如依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金等），必须提供相关政策规定或相关单位出具的有效证明扫描件；如因新成立确无法提供的，可以不提供。

按照《中华人民共和国政府采购法实施条例释义》，法人的分支机构由于其不能独立承担民事责任，不能以分支机构的身份参加政府采购，只能以法人身份参加。但银行、保险、石油石化、电力、电信等有行业特殊情况的，可以分支机构参加政府采购和签订合同。

- 上述资格证明文件第7项，如本项目落实政府采购政策需满足的资格要求中有中小企业政策要求的（详见第一章《投标邀请》），必须提供相应证明文件，否则投标文件无效。

专门面向中小企业，是指专门面向中型、小型、微型企业、监狱企业或残疾人福利性单位；专门面向小微企业，是指专门面向小型、微型企业、监狱企业或残疾人福利性单位。中小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位所提供的相应证明材料参见第五章“落实政府采购政策的价格调整”。以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业；联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

- 上述资格证明文件第8项，如本项目有特定资格要求的（详见第一章《投标邀请》），须提供相应的特定资格证明文件。

- 上述资格证明文件第9项，如本项目接受联合体投标的（详见第一章《投标邀请》），且投标人为联合体时，必须提供《联合体协议》（格式自拟，明确各方拟承担的工作和责任，并指定联合体牵头人，授权其代表所有联合体成员负责本项目投标和合同实施阶段的牵头、协调工作），否则投标文件无效。

如项目接受联合体投标且投标人为联合体时，上述资格证明文件中：第2、6项可由联合体主体单位（即联合体牵头人）代表联合体提供；第1、3、4、5、7（如有要求）、8（如有要求）项，联合体各方均须提供。

二、符合性证明文件及其他证明文件

| 序号 | 评审项及评审要求 | 审查因素 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 投标函（给定格式） | 符合性证明文件 |
| 2 | 承诺书（给定格式） |  |
| 3 | 开标一览表（给定格式） |  |
| 4 | 分项报价表（给定格式） |  |
| 5 | 投标偏离表（给定格式） |  |
| 6 | 《采购需求》中如有要求须提供的证明文件 |  |
| 7 | 《评标方法与评标标准》中涉及的证明文件 | 其他证明文件 |
| 8 | 其他投标人认为应附的文件（如有，自拟并自行添加） |  |

说明：

- 上述符合性证明文件及其他证明文件1～6项必须按要求全部提供（有给定格式的，必须按给定格式的要求正确填报并提供，相应格式见本章第二部分），否则投标文件无效。

- 如项目接受联合体投标，且投标人为联合体时，上述符合性证明文件及其他证明文件第1～5项可由联合体主体单位（即联合体牵头人）代表联合体提供。

- 第二部分投标文件格式

- 一、封面格式（参考格式）：

投标文件

政府采购编号：JSZC-320214-CXZX-G2025-0011

采购项目名称：通锡高速硕放段声屏障工程日常养护服务采购

投标人：

日期：

- 二、授权委托书（给定格式）：

授权委托书

江苏诚锡工程咨询管理有限公司：

（投标人单位名称）          系中华人民共和国的合法企业，法定地址：                ，特授权    （姓名）   代表我公司（单位）全权办理针对本项目（采购项目编号：          ）的报价等具体工作，并签署全部有关的文件、协议及合同。

我公司（单位）对被授权人的签名负全部责任。

在撤销授权的书面通知送达你处以前，本授权书一直有效，被授权人签署的所有文件（在授权书有效期内签署的）不因授权的撤销而失效。

被授权人情况：

姓名：            性别：        年龄：        职务：

身份证号码：                    电话：

通讯地址：

单位名称（签章）：

法定代表人（签章）：

日期：    年     月     日

| 法定代表人身份证复印件 | 授权代表身份证复印件 |
| --- | --- |

- 三、资格声明函（给定格式）：

资格声明函

采购编号：

日期：

江苏诚锡工程咨询管理有限公司：

我公司（单位）在参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

我公司愿针对本项目（采购编号：　　　　）进行报价，投标文件中所有关于报价资格的文件、证明、陈述均是真实的、准确的。若有违背，我公司（单位）        愿意承担由此而产生的一切后果。

投标人（签章）：

法定代表人或法定代表人授权代表（签章）：

备注：上述所称“重大违法记录”，是指投标人因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条第一款规定的“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定。

- 四、中小企业声明函（给定格式）：

中小企业声明函（服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司 （联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于（招标文件中明确的所属行业）； 承建（承接）企业为（企业名称），从业人员______人，营业收入为______万元，资产总额为______万元，属于（中型企业、 小型企业、微型企业）；

2. （标的名称） ，属于（招标文件中明确的所属行业）； 承建（承接）企业为（企业名称），从业人员______人，营业收入为______万元，资产总额为______万元，属于（中型企业、 小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。 本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依 法承担相应责任。

企业名称（签章）：

日　　　　　　期：

注：（1）项目技术要求中如对本项目标的及其所属行业进行逐一列明的，投标人须根据项目技术要求中所列明的标的及其所属行业逐一进行填报。根据本《中小企业声明函》类型，项目属性为服务类的，只需按项目技术要求中的服务部分标的及其所属行业逐一进行填报，“企业名称”应填报为提供该项服务的承建（承接）商。专门面向中小企业的项目投标人未按上述要求逐一进行填报的将被视为无效投标文件；非专门面向中小企业的项目投标人未按上述要求逐一进行填报的将不进行中、小、微型企业认定。

（2）从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

（3）中标人的《中小企业声明函》将随中标公告进行公示。投标人按照本办法规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

- 五、残疾人福利性单位声明函（给定格式）：

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（签章）：

日期：

- 六、投标函（给定格式）：

投标函

致江苏诚锡工程咨询管理有限公司：

我方收到贵方编号______招标文件，经仔细阅读和研究，我方决定参加此项目的投标。

- 我方愿意按照招标文件的一切要求，提供本项目的投标，投标总价见《开标一览表》。

- 我方愿意提供招标文件中要求的文件、资料。

- 我方同意按照招标文件中的规定，从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

- 如果我方的投标文件被接受，我方将履行招标文件中规定的每一项要求，按期、按质、按量，完成交货任务。

- 我方完全同意招标文件规定的决定中标者的方式。

- 我方愿意遵守《中华人民共和国政府采购法》，并按照《中华人民共和国民法典》、财政部《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等相关法律法规和合同条款履行自己的全部责任。

- 我方已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

- 如我方在投标截止期后撤回投标及中标后拒绝遵守投标承诺或拒绝在规定的时间内与采购人签订合同，则接受政府采购监督管理部门的处理。

- 如果我方被确定为中标人，且我方如无不可抗力，又未履行招标文件、投标文件和合同条款的，一经查实，我方愿意赔偿由此而造成的一切损失，并同意接受按招标文件的相关要求对我方进行的处理。

- 我方决不提供虚假材料谋取中标、决不采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人、决不与采购人、其他投标人或者采购代理机构恶意串通、决不向采购人、采购代理机构工作人员和评委进行商业贿赂、决不在采购过程中与采购人进行协商谈判、决不拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况，如有违反，无条件接受贵方及相关管理部门的处罚。

电话：     ；

传真：     ；

邮编：     ；

通讯地址：     ；

投标人名称（签章）：

- 七、承诺书（给定格式）：

承诺书

（投标人名称）在此承诺：

1. 本公司（单位）对本项目（项目名称：            ）所提供的货物均为原厂全新合格品，提供的服务符合采购文件要求；

2.本公司（单位）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力；

3. 本公司未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单。

如违背上述承诺，本公司（单位）将承担一切法律责任。

投标人（签章）：

法定代表人或法定代表人授权代表签章：

年    月    日

- 八、开标一览表（给定格式）：

开标一览表

项目编号：

| 投标总报价 | （大写）： （小写）： |
| --- | --- |
| 养护期 | 三年 |
| 养护质量要求 | （1）声屏障的养护维修质量必须符合《声屏障结构技术标准》（GB/T51335）及其他有关工程养护技术规范； （2）修复、更换的屏体和立柱需线形顺畅，表面色泽一致，外观不得有剥落、裂纹、疤痕和擦伤等缺陷。 （3）所有维修工程都要拍照片，每一个点不得少于3张照片(维修前、维修中、维修后)。 |
| 项目负责人 |  |

单位名称（盖章）：

法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

日期：

填写说明：

开标一览表中的内容应与投标函内容一致，否则评标时一律按开标一览表中的内容为准，开标一览表中必须签章。

- 九、分项报价表（给定格式）：

| 序号 | 项目名称 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合计（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 钢柱拆除、更换 1、立柱由125×125×6.5×9mmH型钢和固定底板焊接而成，由直立段和弧形段组成。直立段选用市场型材，弧形段用三块钢板焊接而成，制成后焊在直立段顶部。 2、产生的材料、垃圾自行处置消纳 | t | 0.75 |  |  |  |
| 2 | 隔声屏障吸声屏体 1、上部弧形、下部直形吸声屏体采用百叶窗吸声屏,穿孔率不低于25%，面板采用百叶窗铝板面板，背板采用镀锌钢板，加工后表面改性氟碳面漆喷涂，内填32kg/m3离心玻璃棉,平均吸声系数不小于0.9，表面用0.15mmPVC膜包裹 2、所有钢结构构件均需使用新型冷喷锌防腐体系进行防腐，防腐涂层的寿命应不低于15年。所有冷喷锌处理均需在构件焊接制作完成后在现场进行，冷喷锌前须对构件喷砂除锈Sa2.5级别，2道冷喷锌（膜厚80μm），2道封闭剂（膜厚90μm），2道表面改性氟碳面喷涂（绿色）（膜厚70μm）； | m2 | 10 |  |  |  |
| 3 | 隔声屏障透明隔声屏 1、中部透明隔声屏采用（5mm+1.14mm+5mm）安全夹胶钢化玻璃，外框采用65×25×1.4标准铝型材； | m2 | 150 |  |  |  |
| 4 | 拆除屏体 1、吸声屏、隔声屏、包含龙骨、外包 2、含必要的脚手架 3、建筑材料垃圾自行处置消纳 | m2 | 360 |  |  |  |
| 5 | 安装屏体 1、安装新屏体 2、含必要的脚手架 | m2 | 360 |  |  |  |
| 6 | 更换钢丝绳 1、屏体穿钢丝绳，采用符合GB/T20118-2006标准钢丝绳，规格5mm | m | 100 |  |  |  |
| 7 | H型顶部罩板 1、材质：铝板，尺寸:128*40mm,t=1.2mm 2、防腐防锈，氟碳漆2遍处理 | 个 | 100 |  |  |  |
| 8 | 底部装饰密封板 1、镀锌钢板长2000mm,展开高度165mm,厚度5mm,t=1.2mm 2、防腐防锈、氟碳漆2遍处理 | 块 | 10 |  |  |  |
| 9 | 1、螺栓、螺母除锈 立柱和骑马板螺、螺母栓紧固、人工除锈、涂抹防锈漆二遍 | 个 | 11100 |  |  |  |
| 10 | 弹簧卡构件 1、弹簧卡材料65Mn，热处理HRC42 2、尺寸：110*32*2mm | 个 | 100 |  |  |  |
| 11 | 日常巡查 1、一个月2次，一年24次系统巡查 2、包含一辆10T巡查卡车、一名驾驶员一名工人 3、巡查发现的立柱、螺栓、吸声屏、隔声屏等损害的及时计量 4、同现场业主代表对接考核 | 次 | 24 |  |  |  |
| 12 | 声屏障清洗 1、一年两次，每次两天，两名驾驶员两名工人、洒水车、10T卡车、500KG清洗机、洗涤清洁剂等 2、清洗面积约11706平方米 | 次 | 2 |  |  |  |
| 13 | 正常施工措施 防撞缓冲车（施工时行车、行人干扰及交通导行增加） 1、投标人应充分考虑要求工期，结合地勘报告（如有）、设计图纸、现场地形制定有针对性的施工组织设计和相应的交通组织方案以及配套安全措施，投标人应确保使用批复后的方案以确保高速公路的安全运营和施工安全。 2、设置现场安全文明施工措施，包括标志标牌、锥桶、100K防撞车等防撞缓冲车型号应满足高速公路施工管理要求3、每天工作时间按照高速公路管理要求为8:00-17:00执行。 以上费用投标时应综合考虑，结算以实际天数为准，签证天数不超20天。 | 天 | 20 |  |  |  |
| 14 | 日常养护措施 防撞缓冲车（施工时行车、行人干扰及交通导行增加） 1、投标人应充分考虑要求工期，结合地勘报告（如有）、设计图纸、现场地形制定有针对性的施工组织设计和相应的交通组织方案以及配套安全措施，投标人应确保使用批复后的方案以确保高速公路的安全运营和施工安全。 2、设置现场安全文明施工措施，包括标志标牌、锥桶、100K防撞车等防撞缓冲车型号应满足高速公路施工管理要求3、每天工作时间按照高速公路管理要求为8:00-17:00执行。 以上费用投标时应综合考虑，结算以实际天数为准，签证天数不超24天。 | 天 | 24 |  |  |  |
| 15 | 声屏障清洗措施 防撞缓冲车（施工时行车、行人干扰及交通导行增加） 1、投标人应充分考虑要求工期，结合地勘报告（如有）、设计图纸、现场地形制定有针对性的施工组织设计和相应的交通组织方案以及配套安全措施，投标人应确保使用批复后的方案以确保高速公路的安全运营和施工安全。 2、设置现场安全文明施工措施，包括标志标牌、锥桶、100K防撞车等防撞缓冲车型号应满足高速公路施工管理要求3、每天工作时间按照高速公路管理要求为8:00-17:00执行。 以上费用投标时应综合考虑，结算以实际天数为准，签证天数不超4天。 | 天 | 4 |  |  |  |
| 16 | 小计（一年） |  |  |  |  |  |
| 17 | 合计（三年） |  |  |  |  |  |

单位名称（盖章）：

法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

日期：

注：1）本投标报价明细表的合计报价应与“开标一览表”中的投标合计报价一致。

- 十、投标偏离表（给定格式）：

投标偏离表

项目编号：

| 名称 | 采购要求 | 实报内容 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |

单位名称（盖章）：

法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

日期：

注：

- 本表不得删除；

- 如无任何技术偏离，请于本表“偏离说明”中注明“无偏离”；

- 如有技术偏离项，请于本表中列明偏离内容，如需要可自行延长，其余无偏离内容不须赘述。

- 十一、项目人员配置表（格式）

养护作业主要管理人员一览表

项目编号：

| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 学历 | 岗位职责 | 人员证书名称 | 人员经验描述 （如有要求） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | - …… |  |  |  |

单位名称（盖章）：

法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

日期：

注：1.本表对应项目人员配置情况，表格不够可自行延长。