常州工业职业技术学院校内零星维修工程服务、搬运服务单位采购项目

公 开 招 标 文 件

项目名称：常州工业职业技术学院校内零星维修工程服务、搬运服务单位采购项目

项目编号：JSZC-320400-CZCT-G2025-0018

采 购 人：常工业职业技术学院

采购代理机构：常州常投招标有限公司

- 目      录

第一章   投标邀请	1

第二章   投标人须知	5

第三章   资格审查	21

第四章   评标程序、评标方法和评标标准	24

第五章   采购需求	34

第六章   拟签订的合同文本	42

第七章   投标文件的组成及提交须知	53

第八章   投标文件格式	54

- 第一章   投标邀请

受 常工业职业技术学院 的委托，常州常投招标有限公司就 常州工业职业技术学院校内零星维修工程服务、搬运服务单位采购项目  进行公开招标采购，各潜在投标人可在“苏采云”平台自行免费下载招标文件，并于2025年9月1日14点00分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-320400-CZCT-G2025-0018

2.项目名称：常州工业职业技术学院校内零星维修工程服务、搬运服务单位采购项目

3.项目预算金额：160万元/年，480万元/3年

包一：140万元/年，420万元/3年；

包二：20万元/年，60万元/3年。

4.项目最高限价：本项目以优惠率进行报价，供应商的报价优惠率不得低于0%，报价优惠率低于0%按无效响应处理。

5.采购需求：本项目是常州工业职业技术学院校内零星维修工程服务、搬运服务单位采购项目。

（1）采购包一为校内零星维修工程项目，主要包括校舍零星维修，如疏通下水、凿换蹲坑、修灯、修门、修锁等；校园主干道、绿化道路、室外广场、运动场地等道路场地维修；给排水及电缆管线（包含地下）等维修主要包括校舍零星维修，如疏通下水、凿换蹲坑、修灯、修门、修锁等；校园主干道、绿化道路、室外广场、运动场地等道路场地维修；给排水及电缆管线（包含地下）等维修包括但不限于招标文件及其基本技术要求范围内相应工程开工前的准备（包括现场踏勘、技术核对等）、技术资料、施工、技术服务、主管单位验收、质保期及维保服务和招标文件所要求的相关服务等全部内容。

（2）采购包二为校内搬运采购服务，根据需要，需对主校区及东校区提供各类搬运服务。主要包括学校日常物资的一般搬运装卸、拆除清运等劳务（学生宿舍床架、床板、桌椅、衣柜的拆卸、搬运与安装、活动使用的桌椅、展板、讲台等的搬运与回收、办公家具、电脑、小型设备等）。不包括需要专业公司进行搬运处置的有毒、辐射、易爆、易腐物品及需要专门维护单位进行拆解、搬运的设备。

本项目共分2个采购包，投标人可对本次采购的单个标段或全部标段进行响应，在投标文件中注明所投标段并响应该标段全部内容，允许投标人兼投兼中。

6.合同履行期限：自合同签订之日起叁年，合同一年一签。合同期内如果没有达到采购人要求的服务标准，采购人有权解除合同。一年服务期满后经采购人考核合格后可续签下一年合同，项目实施期限总累计不得超过叁年。如经采购人考核不合格的，终止合同不再续签。

7.本项目是否接受联合体投标：否。

二、申请人的资格要求（须同时满足）

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定以及下列情形：

1.1未被“信用中国”网站或“中国政府采购网”网站列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单；

1.2单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商（包含法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司），不得参加同一合同项下的政府采购活动。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：

本项目不专门面向中小企业预留采购份额。

- 本项目的特定资格要求：无

3.1本项目是否接受分支机构参与投标：否。

3.2本项目是否属于政府购买服务：否。

3.3其他特定资格要求：

一标段：①投标人具备建筑工程施工总承包叁级及以上资质；

②投标人具备安全生产条件，并取得有效的安全生产许可证；

③拟派项目负责人必须具有建筑工程贰级及以上注册建造师资格，同时具有建设行政主管部门核发的安全生产考核合格证（B 证）；并提供投标人为项目负责人缴纳的近六个月（不含开标当月）的社保证明材料，并承诺在年度合同履行期间项目负责人必须常驻学校并协调项目施工过程中的一切事务。（建造师证书、安全生产考核合格证书电子证照换发的，按政府主管部门最新换发文件执行）

二标段：无

三、获取招标文件

1.时间：本公告发布之日起至起5个工作日。

2.获取方式：在“苏采云”平台自行免费下载招标文件。注：因本项目通过“苏采云”系统采用电子化不见面交易的模式，供应商通过“江苏政府采购网”、“常州市政府采购网”下载招标文件后，还必须登录“苏采云”系统下载电子招标文件方可通过系统进行投标文件的编制和提交。

3.下载方式：供应商登录江苏政府采购网，在网站首页点击“苏采云”→使用CA锁登录系统（新用户需进行“平台用户注册”）→“项目参与”进行登记，在“可参与项目”中选择“我要参与”，参与成功后到“已参与项目”界面中找到该项目下载文件并进行操作。

4.售价：0 元。

5.投标保证金：本项目不收取投标保证金。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1.投标截止时间、开标时间：2025年9月1日14:00（北京时间）。

2.地点：“苏采云”政府采购交易系统。

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.关于常州市中小企业政府采购信用融资：

根据《常州市财政局 中国人民银行常州市中心支行关于进一步推进政府采购信用融资工作的通知》（常财购〔2021〕13号）等有关文件精神，我市实行政府采购信用融资，将信用作为政策工具引入政府采购领域，金融机构根据政府采购项目中标（成交）通知书或中标（成交）合同，为中标（成交）中小企业供应商提供相应额度贷款的融资模式。申请条件及操作流程等事项详见该文件相关内容或者常州市政府采购网--政采融资平台栏目。

2.根据江苏省财政厅《关于更换全省政府采购交易系统CA数字证书和电子签章的通知》（苏财购〔2023〕101号），“苏采云”政府采购交易系统（以下简称苏采云系统）的CA数字证书、电子签章已更换为江苏省电子政务证书认证中心CA和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。如果投标人通过苏采云系统参与政府采购项目，需要更换CA数字证书和电子签章。

领取CA和办理电子签章请至常州市政务服务中心1-1号四楼大厅CA办理窗口办理，或者登录常州市政府采购网“下载中心”，下载并查阅 “江苏省政府采购数字证书CA及电子签章办理指南”。具体办理指南和操作手册见常州市政府采购网——《“苏采云”系统供应商操作手册》（以下简称《操作手册》），请根据办理指南进行注册并按《操作手册》要求制作、上传电子投标文件。

3.关于常州市中小企业政府采购信用融资：

根据《常州市财政局中国人民银行常州市中心支行关于进一步推进政府采购信用融资工作的通知》（常财购〔2021〕13号）等有关文件精神，我市实行政府采购信用融资，将信用作为政策工具引入政府采购领域，金融机构根据政府采购项目中标（成交）通知书或中标（成交）合同，为中标（成交）中小企业供应商提供相应额度贷款的融资模式。申请条件及操作流程等事项详见该文件相关内容或者常州市政府采购网--政采融资平台栏目。

4.现场踏勘：采购单位不集中组织，供应商可以在参与投标前自行前往现场勘查，供应商自行作出的判断和决策由供应商自行负责，且在成交后不得以未踏勘现场为由向采购人提出其他任何要求。踏勘联系人：谢老师，电话：0519-86335088。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1、采购人信息

名称：常工业职业技术学院

地址：常州市武进区鸣新中路28号

联系人：陈老师

联系方式：0519-86335066

2、采购代理机构信息

名称：常州常投招标有限公司

地址：常州市武进区延政中大道17号金源大厦18楼

联系人：周工

联系方式：0519-85857862

3、电子化招投标技术支持电话：0519-85588210/ 0519-85588163

- 第二章   投标人须知

第一节 投标人须知资料表

| 序号 | 条目 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目属性 | 项目属性：服务 |
| 2 | 科研仪器设备 | 是否属于科研仪器设备采购项目：否 |
| 3 | 核心产品 | 关于核心产品本项目：不适用。 |
| 4 | 现场考察 | 不组织 |
| 5 | 开标前答疑会 | 不召开 |
| 6 | 样品 | 投标样品递交：不需要 |
| 7 | 是否专门面向中小企业 | 本项目非专门面向中小企业采购，对于符合规定的小、微企业报价给予20%的扣除，用扣除后的价格参与评审。 |
| 8 | 标的所属行业 | 本项目属于服务类，采购标的对应的中小企业划分标准所属行业：其他未列明行业（《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业【2011】300号）。在填写时请正确选择中小企业声明函类型（货物、服务或工程），如填写错误或未填报则会导致资格审查不通过（专门面向中小企业采购）或报价不作相应扣除。 |
| 9 | 投标有效期 | 自提交投标文件的截止之日起算60日历天。 |
| 10 | 分包 | 本项目的非主体、非关键性工作是否允许分包：不允许 |
| 11 | 询问 | 已登记参加本项目的供应商对招标文件如有疑问，可于2025年8月 19日17时00分前将相关疑问发送至邮箱（changzhouchangtou@126.com）进行咨询，如口头可解释的问题亦可电话咨询采购人。未提出疑问将被视为完全认同招标文件，逾期将不接受其对于招标文件的相关异议。如有变更，更正公告将会在江苏省政府采购网、常州市政府采购网公布。 |
| 12 | 联系方式 | 接收质疑的联系方式： （）采购人联系电话、通讯地址详见《第一章投标邀请》。 （2）代理机构：常州常投招标有限公司 联系部门：常州常投招标有限公司综合科； 联系电话：0519-85857862； 通讯地址：常州市武进区延政中大道17号金源大厦18楼 。 |
| 13 | 代理费 | 收费对象：中标人 （1）招标代理服务费以中标金额为基数，收费比例按差额定率累进法计算：100万元（含）以下 1.5%，100-500万元 0.8%，平台服务费按上述计算方法下浮20%收取，不足人民币3000元的，按人民币3000元收取。 （2）招标平台服务费由中标单位支付，此费用包含在投标报价当中。 缴纳时间：领取中标通知书的同时缴纳服务费。 收取招标平台服务费账户信息: 收款单位：常州常投招标有限公司 银行账号：3204010011120158001655 开户银行：苏州银行股份有限公司常州分行 |
| 14 | 纸质中标（成交）文件 | 中标单位在签订合同前需递交与电子投标文件内容一致的纸质投标文件叁份（需打印清晰，标注目录及页码），作为项目归档使用。（递交方式可采用邮寄或现场送达,常州常投招标有限公司和采购人各一份，联系方式见《第一章 投标邀请》） |

第二节 说明

一、总则

- 1、采购方式

1.1 本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。

- 2、合格的投标人

2.1满足招标公告中供应商的资格要求的规定。

2.2 满足本文件实质性要求和条件的规定。

- 3、适用法律

3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

- 4、投标费用

4.1 投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，常州常投招标有限公司（以下简称代理机构）在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2本次招标代理机构和采购人不收取标书工本费。

- 5、招标文件的约束力

5.1 投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。

- 二、招标文件

- 6、招标文件构成

6.1 招标文件由以下部分组成：

（1）投标邀请

（2）投标人须知

（3）资格审查

（4）评标程序、评标方法和评标标准

（5）采购需求

（6）拟签订的合同文本

（7）投标文件的组成及提交须知

（8）投标文件格式

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与代理机构联系解决。

6.2 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

- 7、招标文件的澄清

7.1、采购人或采购代理机构对已发出的招标文件进行必要澄清或者修改的，将在原公告发布媒体上以发布更正公告的形式通知所有获取招标文件的潜在投标人。

- 8、招标文件的修改

8.1 在投标截止时间前，代理机构可以对招标文件进行修改。

8.2 代理机构有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期。

8.3 招标文件的修改将在“江苏省政府采购网”、“常州市政府采购网”公布，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

- 三、投标文件的编制

- 9、投标文件的语言及度量衡单位

9.1 投标人提交的投标文件以及投标人与代理机构就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

9.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

- 10、投标文件构成

10.1 投标人编写的投标文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、投标报价明细表、技术偏离表、其他证明文件、投标函、开标一览表等部分。

10.2 如标书制作工具中格式和内容与“江苏省政府采购网”、“常州市政府采购网”发布的招标文件不一致，请以“江苏省政府采购网”、“常州市政府采购网”发布的招标文件为准。

- 11、证明投标人及投标标的符合招标文件规定的文件

11.1 投标人应按照招标文件要求提交证明文件，证明其及投标标的符合招标文件规定。

11.2招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

- 12、投标报价明细表

12.1 投标人应按照招标文件规定格式填报投标报价明细表。

12.2投标货币。投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。

- 13、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表

13.1 投标人需对招标文件中的技术要求逐项作出响应或偏离，并说明原因。

13.2 投标人可在投标文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。

- 14、服务承诺、培训计划、人员安排及其他

14.1 投标人需根据招标文件要求提供有关售后服务的管理制度，售后服务机构的分布情况，售后服务人员的数量、素质、技术水平及售后服务的反应能力等。

14.2 投标人需根据招标文件要求提供培训计划。

14.3 投标人需根据招标文件要求提供所投标的的主要组成部分、功能设计、实现思路及关键技术等。

- 15、投标函和开标一览表

15.1 投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。

15.2 对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与报价明细表中的投标总报价一致，如不一致，不作为无效投标处理，但评标时按开标一览表中价格为准。

- 16、投标有效期

16.1投标有效期为代理机构规定的开标之日后60天。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件而予以拒绝。

- 17、投标有效期的延长

17.1在特殊情况下，代理机构于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝代理机构的这一要求而放弃投标，同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件。受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

- 四、投标文件的递交

- 18、电子投标文件的递交

18.1投标人应当按照《操作手册》规定，在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。

- 19、投标截止日期

19.1 投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功的按照本招标文件第二章第27.1.2条规定做无效投标处理。

19.2 代理机构可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止日期，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

- 20、投标文件的拒收

20.1 代理机构拒绝接收在其规定的投标截止时间后上传的任何投标文件。

- 21、投标文件的撤回和修改

21.1 投标文件的撤回

21.1.1 电子投标文件的撤回

投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。

21.1.2 投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

21.2 投标文件的修改

21.2.1投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

21.2.2 在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

21.3 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

- 五、开标与评标

- 22、开标

22.1 代理机构将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按照《操作手册》规定，参加开标活动和在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。

22.2开标仪式由代理机构组织。苏采云系统将自动对项目进行开标，并宣布各投标人名称和投标价格。

22.3投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。

22.4投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，如苏采云系统中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

- 23、评标委员会

23.1 开标后，代理机构将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。

23.2 评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

23.3评委会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标侯选人。

- 24．评标过程的保密与公正

24.1凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、代理机构均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

24.2在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

24.3 代理机构和评标委员会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

24.4 采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过苏采云系统查看自己的评审得分及排序情况。

- 25．投标文件的澄清

25.1评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容 ，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

评标委员会并非对每个投标人都做澄清要求。

25.2需要供应商进行澄清、说明和补正的，评委会将通过苏采云系统向供应商发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

25.3 接到评委会澄清、说明和补正要求的投标人如未按规定做出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。

- 26、对投标文件的初审

26.1投标文件初审分为资格审查和符合性审查。

26.1.1 资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查的结论，采购人以书面形式向评委会进行反馈。

采购人在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站或“中国政府采购网”网站查询投标人的信用记录，以确定投标人是否具备投标资格,查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员中任何一方存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

26.1.2 符合性审查：依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

26.1.3 未通过资格审查或符合性审查的投标人，代理机构将在苏采云系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评审结束后，代理机构将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。

26.2在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和代理机构的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会以少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

26.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

26.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

26.5评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过苏采云系统告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

26.6采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由评标委员会按照招标文件规定的方式（招标文件未规定的通过随机抽取的方式）确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评标委员会根据招标文件规定的方式（招标文件未规定的采取随机抽取的方式）确定一个中标候选人，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，招标文件中将载明其中的核心产品。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

26.7投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与代理机构及评标委员会联系。

- 27、无效投标条款和废标条款

27.1无效投标条款

27.1.1 投标人在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。

27.1.2 投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的。

27.1.3同一投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。

27.1.4投标人不具备招标文件中规定资格要求的。

27.1.5投标人的报价超过了采购预算或最高限价的。

27.1.6未通过符合性审查的。

27.1.7不符合招标文件中规定的实质性要求和条件的。

27.1.8 投标人被“信用中国”网站或“中国政府采购网”网站列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站或“中国政府采购网”后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

27.1.9  投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

27.1.10评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将通过苏采云系统要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

27.1.11 本项目采购产品被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”、“环境标志产品品目清单”强制采购范围，而投标人所投标产品不在强制采购范围内的。（投标产品如属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，投标文件中必须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书图片）

27.1.12 投标文件未按照招标文件要求加盖CA电子公章的。

27.1.13其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。

27.2废标条款

27.2.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的。

27.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。

27.2.3因重大变故，采购任务取消的。

27.2.4评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

27.2.5 因苏采云系统系统故障原因造成开标不成功的。

27.3 投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理：

27.3.1如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按政府采购相关规定执行。

- 六、定标

- 28、确定中标单位

28.1中标候选人的选取原则和数量见招标文件第四章规定。

28.2 采购人应根据评委会推荐的中标候选人确定中标人。

28.3 代理机构将在“江苏省政府采购网”、“常州市政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。

28.4  若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：

28.4.1提供虚假材料谋取中标的。

28.4.2向采购人、代理机构行贿或者提供其他不正当利益的。

28.4.3属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的。

28.4.4与采购人或者其他供应商恶意串通的。

28.4.5采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。

28.5. 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：

28.5.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

28.5.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

28.5.3 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

28.5.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

- 29、质疑处理

29.1 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的招标文件的，可以对招标文件提出质疑。

29.2供应商认为招标文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式根据下述29.4条款的规定向代理机构或采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

29.2.1对可以质疑的招标文件提出质疑的，为收到招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日；

29.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

29.2.3对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，代理机构、采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。

29.3质疑函必须按照财政部《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。供应商如组成联合体参加投标，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

29.4 供应商（含潜在供应商）对采购方式、招标文件中采购需求、供应商资格条件、评标方法和评标标准、合同文本及资格审查结果的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复。供应商对其他事项的询问、质疑请向代理机构提出，由代理机构负责答复。

采购人及代理机构只接收以纸质原件形式送达的质疑,建议供应商尽量通过现场递交或邮寄方式提交质疑（采购人和代理机构不接受未填写快递运单的快件）。

代理机构质疑接收部门为：综合科

联系地址：常州市武进区延政中大道17号金源大厦18楼；

联系电话：0519-85857862；

29.5 以下情形的质疑不予受理：

29.5.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

29.5.2 超出政府采购法定期限的质疑。

29.5.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

29.5.4 未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

29.5.5供应商组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

29.6  供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，代理机构有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

- 30、中标通知书

30.l 中标结果确定后，代理机构将向中标人发出中标通知书。请中标人在中标结果公告届满之日起30日内,使用CA数字证书登录苏采云系统及时下载中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，苏采云系统不再保证提供下载中标通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。

30.2中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标供应商均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标供应商放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

- 七、授予合同

- 31. 签订合同

31.l中标人应当在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。

31.2 招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

31.3 签订合同后，中标人不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。

- 32、货物（包含与货物相关的服务）的追加

32.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物（包含与货物相关的服务）的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。

33、政府采购政策：

33.1进口产品：进口产品指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，包括已经进入中国境内的进口产品。关于进口产品的相关规定依据《政府采购进口产品管理办法》（财库〔2007〕119号文）、《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号文）。

33.2政府采购节能产品、环境标志产品

33.2.1政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。财政部、发展改革委、生态环境部等部门根据产品节能环保性能、技术水平和市场成熟程度等因素，确定实施政府优先采购和强制采购的产品类别及所依据的相关标准规范，以品目清单的形式发布并适时调整。依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。

33.2.2采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。关于政府采购节能产品、环境标志产品的相关规定依据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）。

33.2.3、如本项目采购产品属于实施政府强制采购品目清单范围的节能产品，则投标人所报产品必须获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，否则投标无效；

33.2.4非政府强制采购的节能产品或环境标志产品，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购。优先采购的具体规定见第四章《评标方法和评标标准》（如涉及）。

33.3商品包装政府采购需求标准、快递包装政府采购需求标准：依据《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号）文件精神，采购人在招标文件中明确政府采购供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求的，在政府采购合同中载明对政府采购供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求和履约验收相关条款的，中标成交供应商必须严格执行，必要时应按照要求在履约验收环节出具检测报告。

33.4支持乡村产业振兴管理：为落实《关于运用政府采购政策支持乡村产业振兴的通知》（财库〔2021〕19号）有关要求，做好支持脱贫攻坚工作，本项目采购活动中对于支持乡村振兴管理的相关要求见第五章《采购需求》（如涉及）。

33.5正版软件：各级政府部门在购置计算机办公设备时，必须采购预装正版操作系统软件的计算机产品，相关规定依据《国家版权局、信息产业部、财政部、国务院机关事务管理局关于政府部门购置计算机办公设备必须采购已预装正版操作系统软件产品的通知》（国权联〔2006〕1 号）、《国务院办公厅关于进一步做好政府机关使用正版软件工作的通知》（国办发〔2010〕47 号）、《财政部关于进一步做好政府机关使用正版软件工作的通知》（财预〔2010〕536 号）。

33.6信息安全产品：具体详见国家互联网信息办公室、工业和信息化部、公安部、财政部和国家认证认可监督管理委员会关于调整网络安全专用产品安全管理有关事项的公告 （2023年第1号）

33.7政府采购创新产品政策：采购人要将创新要求嵌入采购项目需求，可在招标文件中设定评审规则，优先采购各级政府部门公开发布的有效期内的创新产品、创新服务、首台套、首购首用等《目录》的创新产品，上述《目录》内创新产品，自认定之日起2年内视同已具备相应销售业绩，参加政府采购活动时业绩分值为满分。

33.8绿色采购政策：

33.8.1 绿色数据中心政策

依据《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》（财办库〔2023〕7 号）文件精神，采购人在采购数据中心相关设备、运维服务，应当有利于节约能源、环境保护和资源循环利用，按照《需求标准》实施相关采购活动。采购人应当加强采购需求管理，根据《需求标准》提出的指标编制数据中心相关设备、运维服务政府采购项目的招标文件，并在合同中明确对相关指标的验收方式和违约责任。采购人应当在履约验收中对供应商提供的产品或服务进行抽查检测，必要时可委托取得相关资质的第三方机构对其进行检测、认证。因检测、认证涉及生产过程或检测时间长等原因，不能在验收过程中开展检测、认证的，可要求供应商在验收阶段提供相关检测报告、认证报告。

33.8.2 推广应用绿色建材

采购人实施政府采购工程项目，要按照《常州市政府采购支持绿色建材促进建筑品质提升试点工作方案》（常财购〔2023〕18 号）总体要求，落实《绿色建筑和绿色建材政府采购需求标准》（财库〔2022〕35 号）和《政府采购支持绿色建材促进建筑品质提升政策项目实施指南》（财办库〔2023〕52 号）,依据相关需求标准确定采购需求，在招标文件和采购合同中载明具体需求、履约验收条款和违约责任。

33.8.3 优先使用低挥发性有机化合物产品

采购人要落实挥发性有机化合物（VOCs）治理要求，若本项目中涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，属于强制性标准的，投标人应当提供符合国家和江苏省相关VOCs 含量限制标准的产品；属于推荐性标准的，应当在招标文件中载明低VOCs的优惠幅度、评审标准等，以体现优先采购。

33.9电子履约保函政策

为进一步优化政府采购营商环境，规范我省政府采购履约保证金管理，持续降低供应商参与政府采购成本，根据国家发展改革委、工业和信息化部、财政部等《关于做好2023年降成本重点工作的通知》（发改运行〔2023〕645号）要求，决定在全省推行政府采购电子履约保函（保险）。政府采购履约保函（保险）是指在政府采购活动中第三方机构向采购人提供的保证政府采购中标、成交供应商履行合同义务的担保或保险。如中标、成交供应商未能按照政府采购合同要求规范履行合同义务，由第三方机构按照招标文件约定的履约保证金数额对采购人承担赔偿责任。具体要求详见《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》（苏财购〔2023〕150号）。

- 第三章  资格审查

- 第一节 资格审查程序

- 一、开标结束后，采购人代表将根据《资格审查要求》中的规定，对投标人进行资格审查，并形成资格审查结果。

- 二、《资格审查要求》中对格式有要求的，除招标文件另有规定外，均为“实质性格式”文件。

- 三、投标人《资格证明文件》有任何一项不符合《资格审查要求》的，资格审查不合格，其投标无效。

- 四、资格审查合格的投标人不足3家的，不进行评标。

- 第二节 资格审查要求

| 序号 | 审查因素 | 审查内容 | 格式要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 营业执照副本（事业单位法人证书） | 营业执照副本和税务登记证副本(或“三证合一”的营业执照副本）或事业单位法人证书 | / |
| 2 | 法定代表人资格证明书、法人授权书 | 法定代表人资格证明书、法人授权书、法定代表人身份证、被授权人身份证及供应商为授权委托人缴纳的近三个月的（2025年5月-7月）连续的社会基本养老保险的缴纳凭证（加盖社保中心章或社保中心参保缴费证明电子专用章） | 格式见《投标文件格式》 |
| 3 | 投标人资格声明 | 《资格承诺声明函》 | 格式见《投标文件格式》 |
| 4 | 投标人信用记录 | 1、查询渠道：信用中国网站或中国政府采购网（www.creditchina.gov.cn、www.ccgp.gov.cn）； 2、截止时点：投标截止时间以后、资格审查阶段采购人或采购代理机构的实际查询时间； 3、信用信息查询记录和证据留存具体方式：查询结果网页打印页作为查询记录和证据，与其他招标文件一并保存； 4、信用信息的使用原则：经认定的被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人，其投标无效。联合体形式投标的，联合体成员存在不良信用记录，视同联合体存在不良信用记录。 | 无须投标人提供，由采购人查询。 |
| 5 | 信用承诺 | 《政府采购供应商信用承诺书》 | 格式见《投标文件格式》 |
| 6 | 落实政府采购政策需满足的资格要求 | 如采购公告中明确专门面向中小/小微企业采购，须按要求提供中小企业声明函；未专门面向中小/小微企业采购，此项无需提供。 | 《中小企业声明函》、《残疾人福利性单位声明函》格式见《投标文件格式》 |
| 7 | 本项目的特定资格要求 | 一标段：①投标人具备建筑工程施工总承包叁级及以上资质； ②投标人具备安全生产条件，并取得有效的安全生产许可证； ③拟派项目负责人必须具有建筑工程贰级及以上注册建造师资格，同时具有建设行政主管部门核发的安全生产考核合格证（B 证）；并提供投标人为项目负责人缴纳的近六个月（不含开标当月）的社保证明材料，并承诺在年度合同履行期间项目负责人必须常驻学校并协调项目施工过程中的一切事务。（建造师证书、安全生产考核合格证书电子证照换发的，按政府主管部门最新换发文件执行） 二标段：无 | 提供相关证书扫描件 |

- 第四章   评标程序、评标方法和评标标准

- 第一节 符合性审查程序

- 一、评标委员会对资格审查合格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

二、评标委员会根据《符合性审查要求》中规定的审查因素和审查内容，对投标人的投标文件是否实质上响应招标文件进行符合性审查，并形成符合性审查评审结果。投标文件不符合《符合性审查要求》的，投标无效。

第二节 符合性审查及评审要求

一、符合性审查要求

| 序号 | 审查因素 | 审查内容 | 格式要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标函 | 投标函； | 格式见《投标文件格式》 |
| 2 | 投标完整性 | 报价明细表未有缺项、漏项； | 格式见《报价明细表》 |
| 3 | 投标报价 | 投标报价未超过最高限价（总价最高限价及单价最高限价）或预算价的； |  |
| 4 | 报价唯一性 | 投标文件未出现可选择性或可调整的报价（招标文件另有规定的除外）； |  |
| 5 | 投标有效期 | 投标文件中承诺的投标有效期满足招标文件中载明的投标有效期的； |  |
| 6 | 签署、加盖公章 | 按照招标文件要求签署、加盖公章的； |  |
| 7 | 实质性格式 | 标记为“实质性格式”的文件均按招标文件要求提供； |  |
| 8 | ★号条款响应 | 投标文件满足招标文件第五章《采购需求》中★号条款要求的； |  |
| 9 | 分包承担主体资质（如有） | 分包承担主体具备《投标人须知资料表》载明的资质条件且提供了资质证书电子件（如有）； |  |
| 10 | 分包意向协议（如有） | 按招标文件规定签订并提供分包意向协议原件的电子件的；（如有） |  |
| 11 | 报价的修正（如有） | 不涉及报价修正，或投标文件报价出现前后不一致时，投标人对修正后的报价予以确认；（如有） |  |
| 12 | 报价合理性 | 报价合理，或投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，能够应评标委员会要求在规定时间内证明其报价合理性的； |  |
| 13 | 进口产品 （如有） | 招标文件不接受进口产品投标的内容时，投标人所投产品为非进口产品； |  |
| 14 | 国家有关部门对投标人的投标产品有强制性规定或要求的 | 国家有关部门对投标人的投标产品有强制性规定或要求的（如相应技术、安全、节能和环保等），投标人的投标产品应符合相应规定或要求，并提供证明文件电子件： 1）采购的产品若属于《节能产品政府采购品目清单》范围中政府强制采购产品，则投标人所报产品必须获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书 |  |
| 15 | 公平竞争 | 投标人遵循公平竞争的原则，不存在恶意串通，妨碍其他投标人的竞争行为，不存在损害采购人或者其他投标人的合法权益情形的； |  |
| 16 | 串通投标 | 不存在《政府采购货物和服务招标投标管理办法》视为投标人串通投标的情形：（一）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制（包含使用同一MAC地址的计算机制作电子投标文件的情形）；（二）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜（包含使用同一MAC地址的计算机提交或者解密电子投标文件的情形）；（三）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；（四）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；（五）不同投标人的投标文件相互混装；（六）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出； |  |
| 17 | 附加条件 | 投标文件未含有采购人不能接受的附加条件的； |  |
| 18 | 其他无效情形 | 投标人、投标文件不存在不符合法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。 |  |

- 二、投标文件有关事项的澄清或者说明

（一）评标过程中，评标委员会将通过苏采云系统以书面形式要求投标人对其投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，作出必要的澄清、说明或者补正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖电子公章。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。澄清文件将作为投标文件内容的一部分。

（二）评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，有权要求该投标人在规定的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；若投标人不能证明其报价合理性，评标委员会将其作为无效投标处理

（三）投标报价须包含招标文件全部内容，如报价明细表有缺漏视为已含在其他各项报价中，将不对投标总价进行调整。评标委员会有权要求投标人在规定的时间内对此进行书面确认，投标人不确认的，视为将一个采购包中的内容拆开投标，其投标无效。

（四）投标文件报价出现前后不一致的，按照第二章26.4之规定处理，修正后的报价经投标人书面确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

（五）落实政府采购政策的价格调整：详见第三节评标办法中的政府采购政策功能落实。

- 三、投标文件的比较和评价

（一）评标委员会将按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价；未通过符合性审查的投标文件不得进入比较与评价。

（二）评标方法和评标标准

1、本项目采用的评标方法详见《第三节 评标方法》，本项目采用的评标标准详见《第四节 评标标准》。

- 四、确定中标候选人名单

（一）评标委员会要对评分汇总情况进行复核，特别是对排名第一的、报价最低的、投标或投标文件被认定为无效的情形进行重点复核。

（二）评标委员会将根据各投标人的评标排序，依次推荐本项目（各采购包）的中标候选人，起草并签署评标报告。本项目（各标段或采购包）评标委员会共（各）推荐不少于3名中标候选人。

- 五、报告违法行为

（一）评标委员会在评标过程中发现投标人有行贿、提供虚假材料或者串通等违法行为时，有向采购人、采购代理机构或者有关部门报告的职责。

第三节 评标方法

- 一、本次评审采用综合评分法，即在最大限度地满足招标文件实质性要求前提下，按照招标文件中规定的各项因素进行综合评审。评标委员会遵循公平、公正、择优原则，独立按照评分标准分别评定投标人的分值；各投标人的最终得分为各评委所评定分值的平均值，并按高低顺序排列，确定中标候选单位。

- 二、得分最高者为第一中标候选单位，采购人确认为中标单位。若综合得分相同的，按“价格分”得分由高到低顺序推荐中标人；若得分仍相同的，则按“企业业绩”得分由高到低顺序推荐成交候选供应商；若得分仍相同的，则按“人员配置”得分由高到低顺序推荐成交候选供应商；若各部分得分均相同，则由采购人代表现场对上述单位进行随机抽签,抽到的供应商即确定为中标单位。

- 三、每部分的得分保留小数点后两位，合计得分保留小数点后两位，第三位四舍五入。

四、政府采购政策功能落实

1、小微型企业价格扣除

（1）供应商需按照招标文件的要求提供相应的《中小企业声明函》。

（2）企业标准请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）文件规定自行填写。

2、残疾人福利单位价格扣除

（1）残疾人福利性单位视同小型、微型企业。

（2）残疾人福利单位需按照招标文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。

（3）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

3、监狱和戒毒企业价格扣除

（1）监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业。

（2）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。供应商如不提供上述证明文件，价格将不做相应扣除。

（3）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）。

4、残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

5、如项目同意联合体投标或同意分包履行合同的,大中型企业与小微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）组成联合体或者大中型企业向一家或多家小微型企业分包，联合协议或者分包意向协议中约定小微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的合同份额占到合同总金额30%以上的，给予联合体或者大中型企业6%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

6、联合体各方均为小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的，联合体享受20%价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

## 评标标准

包一：

| 序号 | 评审因素 | 分值（分） | 评分细则 | 提供材料要求及备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格分 | 30 | 采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且结算费率（结算费率=1-优惠率）最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分30分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）×分值。 |  |
| 2 | 主观分 | 30 |  |  |
| 2.1 | 项目实施总体方案 | ### 6 | 投标人根据本项目实际需求及自身情况制定实施方案，内容包括：施工组织总体设想、人员现场安排及组织、风险控制方案、各类型项目施工工艺等: 1.实施方案内容完整准确，与本项目契合度高，技术操作性强，内容系统总体设计的可靠性强，可维护性强，得6分； 2.实施方案内容较完整，与本项目契合度一般，技术操作性一般，内容系统总体设计的可靠性一般，可维护性一般，得4分； 3.实施方案内容简单，与本项目契合度较差，技术操作性较差，内容系统总体设计的可靠性较差，可维护性较差，得2分； 4.未提供不得分。 |  |
| 2.2 | - 施工进度方案 | - 6 | 投标人根据本项目实施需求及自身情况制定施工进度方案，内容包括：日常施工响应时间及措施、应急施工响应时间及措施、突发处置方案等： 1.方案内容完整准确，与本项目契合度高，技术操作性强，内容系统总体设计的可靠性强，方案的可维护性强，得6分； 2.方案内容较完整，与本项目契合度一般，技术操作性一般，内容系统总体设计的可靠性一般，可维护性一般，得4分； 3.方案内容简单，与本项目契合度较差，技术操作性较差，内容系统总体设计的可靠性较差，可维护性较差，得2分； 4.未提供不得分。 |  |
| 2.3 | 劳动力、施工机械设备及材料计划 | ### 6 | 投标人根据本项目实际需求及自身情况提供劳动力、施工机械设备及材料计划，内容包括：劳动力投入计划、施工机械设备投入计划、施工材料投入计划、人员设备、材料进退场方案等： 1.方案内容完整准确，与本项目契合度高，技术操作性强，内容系统总体设计的可靠性强，方案的可维护性强，得6分； 2.方案内容较完整，与本项目契合度一般，技术操作性一般，内容系统总体设计的可靠性一般，可维护性一般，得4分； 3.方案内容简单，与本项目契合度较差，技术操作性较差，内容系统总体设计的可靠性较差，可维护性较差，得2分； 4.未提供不得分。 |  |
| 2.4 | 安全施工、文明施工、环境保护措施 | ### 6 | 投标人根据本项目实际需求及自身情况制定安全施工、文明施工、环境保护措施方案，内容包括：安全施工方案、文明施工方案、环境保护措施、突发处置方案等： 1.方案内容完整准确，与本项目契合度高，技术操作性强，内容系统总体设计的可靠性强，方案的可维护性强，得6分； 2.方案内容较完整，与本项目契合度一般，技术操作性一般，内容系统总体设计的可靠性一般，可维护性一般，得4分； 3.方案内容简单，与本项目契合度较差，技术操作性较差，内容系统总体设计的可靠性较差，可维护性较差，得2分； 4.未提供不得分。 |  |
| 2.5 | 质量保障方案 | ### 6 | 投标人根据本项目实际需求及自身情况制定质量保障方案，内容包括：人员保障措施、设施保障措施、工艺保障措施、其他保障措施等： 1.方案内容完整准确，与本项目契合度高，技术操作性强，内容系统总体设计的可靠性强，方案的可维护性强，得6分； 2.方案内容较完整，与本项目契合度一般，技术操作性一般，内容系统总体设计的可靠性一般，可维护性一般，得4分； 3.方案内容简单，与本项目契合度较差，技术操作性较差，内容系统总体设计的可靠性较差，可维护性较差，得2分； 4.未提供不得分。 |  |
| 3 | 客观分 | ### 40 |  |  |
| 3.1 | 企业 业绩 | ### 12 | 投标人自2022年6月1日至本项目开标之日止（以合同签订日期为准）承担过类似零星维修有效的施工业绩，每有一项满足要求的业绩得4分，本项最高得12分。 业绩要求如下:1.类似零星维修业绩合同必须是按年度签订；2.类似零星维修业绩的内容必须具有零星和按实结算的特点，不包括单个项目(或单体建筑项目) | 投标文件同时提供中标通知书、业绩合同、竣工验收单（或验收报告）、业绩对应的（至少3项如下的任意证明材料：采购人盖章的审定单、审核单、结算报告及以上审核结果所对应的资金往来证明（发票或银行汇款凭证））扫描件加盖投标人公章；材料不全或未提供相关材料的不得分，同一招标人（采购人）业绩不重复得分。 |
| 3.2 | 人员 配置 | ### 12 | 1.拟派项目组成员（含项目负责人），具有中级及以上工程师职称的，每有1人得2分，本项最高得4分。 2.拟派项目组的成员（不含项目负责人）具备以下证书：二级及以上造价工程师证书、安全员（C证）（安全生产考核合格证书电子证照换发的，按政府主管部门最新换发文件执行）、具有国家各级部门颁发的电工操作证、具有国家各级部门颁发的焊工操作证；每提供一个证书得2分，本项最高为8分，须为4名不同人员，同一人不得兼任，提供不全的不得分。 | 注：须提供证书原件扫描件或电子证书扫描件并加盖投标人公章 |
| 3.3 | 认证 体系 | ### 6 | 投标人具有有效的质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书，每提供一个得2分，本项最高得6分。 | 提供认证证书的扫描件并加盖投标人公章，未提供不得分 |
| 3.4 | 企业荣誉 | ### 4 | 投标人近3年（自开标之日起往前推算）获得市级或市级以上奖项的，有一项得4分，本项最高得4分。 | 提供证书的扫描件并加盖投标人公章，原件或公证件核查,否则不得分 |
| 3.5 | 售后服务 | ### 6 | 1.承诺半小时内响应并到达现场对接的得3分，承诺1小时内响应并到达现场对接的得1.5分,不承诺不得分。 2.承诺项目施工期间：项目负责人驻场服务时间每周现场服务7日得3分，每周现场服务5日得2分，每周现场服务3日得1分；不承诺不得分 | 提供加盖投标人公章的承诺书，未提供、无盖章或不清晰均不得分 |

包二：

| 序号 | 评审因素 | 分值（分） | 评分细则 | 提供材料要求及备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格分 | 40 | 采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且结算费率（结算费率=1-优惠率）最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分40分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）×分值。 |  |
| 2 | 主观分 | 20 |  |  |
| 2.1 | 项目实施方案 | ### 10 | 投标人根据本项目编制具体《搬运服务方案》，并成立项目管理小组进驻，全面推进本服务项目的工作，提供项目实施方案详细说明，《搬运服务方案》内容包括：管理组织总体设想、人员现场安排及组织、风险控制方案、安全作业方法、措施及需配置的辅具、机械设备等: 1.实施方案内容完整准确，与本项目契合度高，技术操作性强，内容系统总体设计的可靠性强，可维护性强（对校区搬运场地大小、路面宽度、进出口高度等所有对搬运过程有影响的因素进行调研），得10分； 2.实施方案内容较完整，与本项目契合度较强，技术操作性较强，内容系统总体设计的可靠性较强，可维护性较强，得8分； 3.实施方案内容较完整，与本项目契合度一般，技术操作性一般，内容系统总体设计的可靠性一般，可维护性一般，得6分； 4.实施方案内容简单，与本项目契合度较差，技术操作性较差，内容系统总体设计的可靠性较差，可维护性较差，得4分； 5.未提供不得分。 |  |
| 2.2 | 安全施工、文明施工、质量保障方案 | ### 10 | 投标人根据学校搬运需求提供搬运设备、包装保护设备、搬运人员、拆装设备（技术人员）和安全员，做好物品搬运途中的防碰撞、摩擦、运输安全等相关措施，按时、按质、按量完成指定地点和指定物品的搬运任务。若涉及到易损设施、设备，需使用但不限于使用弹性材料、防震材料、膜材料、纸箱、各类包装带、胶带、珍珠棉、汽泡膜等软性材料和木架等，在搬运过程中要采取的合理防护措施，内容包括：人员保障措施、设施保障措施、工艺保障措施、其他保障措施等： 1.方案内容完整准确，与本项目契合度高，技术操作性强，内容系统总体设计的可靠性强，可维护性强（对校区搬运场地大小、路面宽度、进出口高度等所有对搬运过程有影响的因素进行调研），得10分； 2.方案内容较完整，与本项目契合度较强，技术操作性较强，内容系统总体设计的可靠性较强，可维护性较强，得8分； 3.方案内容较完整，与本项目契合度一般，技术操作性一般，内容系统总体设计的可靠性一般，可维护性一般，得6分； 4.方案内容简单，与本项目契合度较差，技术操作性较差，内容系统总体设计的可靠性较差，可维护性较差，得4分； 5.未提供不得分。 |  |
| 3 | 客观分 | ### 40 |  |  |
| 3.1 | 企业 业绩 | ### 20 | 投标人自2022年6月1日至本项目开标之日止（以合同签订日期为准）承担过类似的搬运服务业绩，每有一项满足要求的业绩得5分，本项最高得20分。 业绩要求如下:1.类似零星维修业绩合同必须是按年度签订；2.类似零星维修业绩的内容必须具有零星和按实结算的特点，不包括单个项目(或单体建筑项目) | 投标文件同时提供中标通知书、合同、业绩对应的全部或部分资金往来证明（发票或银行汇款凭证）扫描件加盖投标人公章；缺少任何一项或未提供相关材料的不得分，同一招标人（采购人）业绩不重复得分。 |
| 3.2 | 拟投入项目组人员 | ### 10 | 项目小组人员必须包含项目管理人员，驾驶员，叉车司机，否则本项得分为0。 - 1.提供一位项目管理人员得4分； - 2.提供一位驾驶员（必须持有可以驾驶蓝牌、箱长级别4.2m及以上的货车驾驶证）得2分，本项最高得4分； - 3.提供一位叉车司机得2分，本项最高得4分，需提供《特种设备作业人员证》（作业项目为叉车司机）。 投标文件中提供相关人员证书扫描件加盖投标人公章，并同时提供投标人为以上各类人员在开标前6个月内（不含开标当月），缴纳至少连续3个月及以上的社会基本养老保险的参保缴费证明加盖社保部门签章或电子签章）。以上材料未提供或提供不全不得分。 | 投标文件中提供相关人员证书扫描件加盖投标人公章，并同时提供投标人为以上各类人员在开标前6个月内（不含开标当月），缴纳至少连续3个月及以上的社会基本养老保险的参保缴费证明加盖社保部门签章或电子签章）。以上材料未提供或提供不全不得分。 |
| 3.3 | 售后服务 | ### 10 | 1.承诺半小时内响应并到达现场对接的得5分，承诺1小时内响应并到达现场对接的得3分,不承诺不得分。 2.承诺项目施工期间：项目负责人驻场服务时间每周现场服务7日得5分，每周现场服务5日得3分，每周现场服务3日得1分；不承诺不得分 | 提供加盖投标人公章的承诺书，未提供、无盖章或不清晰均不得分 |

- 注意事项：评分标准中要求提供的证明文件及资料通过“苏采云系统”按对应评分项目（或数字编号）分别制作上传，必须保证内容具体、印章完整、清晰可辨。未按以上要求制作上传的，经评标委员会成员半数以上认定后作不得分处理。

- 第五章  采购需求

一、项目概述

本项目是常州工业职业技术学院校内零星维修工程服务、搬运服务单位采购项目。

1.一标段为校内零星维修工程项目，主要包括校舍零星维修，如疏通下水、凿换蹲坑、修灯、修门、修锁等；校园主干道、绿化道路、室外广场、运动场地等道路场地维修；给排水及电缆管线（包含地下）等维修主要包括校舍零星维修，如疏通下水、凿换蹲坑、修灯、修门、修锁等；校园主干道、绿化道路、室外广场、运动场地等道路场地维修；给排水及电缆管线（包含地下）等维修包括但不限于招标文件及其基本技术要求范围内相应工程开工前的准备（包括现场踏勘、技术核对等）、技术资料、施工、技术服务、主管单位验收、质保期及维保服务和招标文件所要求的相关服务等全部内容。

2.二标段为校内搬运采购服务，根据需要，需对主校区及东校区提供各类搬运服务。主要包括学校日常物资的一般搬运装卸、拆除清运等劳务（学生宿舍床架、床板、桌椅、衣柜的拆卸、搬运与安装、活动使用的桌椅、展板、讲台等的搬运与回收、办公家具、电脑、小型设备等）。不包括需要专业公司进行搬运处置的有毒、辐射、易爆、易腐物品及需要专门维护单位进行拆解、搬运的设备。

3.项目预算金额：160万元/年，480万元/3年。

一标段：140万元/年，420万元/3年；

二标段：20万元/年，60万元/3年。

- 采购清单

一标段清单详见附件。

二标段综合单价：人工费：250元/工日（每天按8小时计）,机械费（货车）：800元/台班(蓝牌，箱长级别4.2m，载货符合核定载重量),机械费（叉车）：1000元/台班（载重3-5吨内燃叉车）。

三、商务要求

1.服务期限：自合同签订之日起叁年，合同一年一签。合同期内如果没有达到采购人要求的服务标准，采购人有权解除合同。一年服务期满后经采购人考核合格后可续签下一年合同，项目实施期限总累计不得超过叁年。如经采购人考核不合格的，终止合同不再续签。

2.服务地点：

包一：常州工业职业技术学院校内区域；

包二：常州工业职业技术学院主校区及科教城东校区范围内

3.付款方式：

2.1合同款项的支付方式及进度安排

2.1.1包一：本项目无预付款，每年分三次进行集中结算审计并付款，由后勤与基建管理处签字确认维修项目清单后，在规定时间提交经审核的工程结算资料给学校审计处，内审或外审出具工程结算审定书后，由后勤与基建管理处办理并付审定金额的97%，余款3%自竣工验收合格之日至保修期（根据成交供应商响应文件中承诺年限）满后付清（不计利息）。

包二：按申请搬运部门验收确认后的搬运单，由后勤与基建管理处签字审核后，在规定时间提交经审核的工程结算资料给学校审计处，内审或外审出具工程结算审定书后，由后勤与基建管理处办理并付审定金额的100%。每半年结算一次搬运费用，须按采购单位规定开具符合要求的增值税发票。

2.1.2 审计费参照学院审计处相关制度：当竣工结算审计结果中列出的核减率超过5%时，其审计、审核费用全部由施工单位承担，并由建设单位从施工单位工程款中扣除。当竣工结算审计结果中列出的核减率在 5%（含 5%）以下时，其审计、审核费用由建设单位承担。

四、技术要求

（一）包一：

1.服务内容及要求（包括但不限于以下内容）

1.1服务范围：本项目适用范围为单项修缮预算金额小于10万以下零星维修小工程及突发抢修项目，主要包括但不限于：校舍零星维修，如疏通下水、凿换蹲坑、修灯、修门、修锁等；校园主干道、绿化道路、室外广场、运动场地等道路场地维修；给排水及电缆管线（包 含地下）等维修及其他劳务。（注：采购窗帘、家电、电梯、公寓家具维修除外。）

1.2技术规范要求

施工技术要求须符合国家和地方相关技术规范，包括但不限于：

《房屋建筑制图统一标准》(GB/T50001-2001)

《建筑制图标准》(GB/T50103-2001)

《民用建筑设计通则》(GB50352-2005)

《建筑内部装修设计防火规范》((JB50222-2017)

《建筑设计防火规范》(GB50016-2014)

《民用建筑隔声设计规范》(GBJ118-88)

《建筑照明设计标准》(GB50034-2004)

《民用建筑工程室内环境污染控制规范》(GB50325-2001

《建筑地面设计规范》(GB50037-96)

《公共建筑节能设计标准》(GB50189-2005)

《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2001)

《建筑装饰装修工程质量验收规范》(GB50210-2001)

《建筑地面工程施工质量验收规范》(GB50209-2002)

《建筑内部装修防火施工及验收规范》(GB50354-2005)

1.3服务要求

1.3.1.管理要求

★①成交方拟派项目负责人无在建工程，提供无在建承诺书，并承诺中标后不得变更项目负责人，并至少保证4名固定人员（管理人员1人、水电工1人、瓦工1人、土建1人）常驻学校，维修人员必须佩戴标志牌上岗。土建项目现场设置围栏和警示标志，使用电焊需到保卫处办理动火证，特殊工种持证上岗。项目负责人协调项目施工过程中的一切事务，如需更换项目负责人，需经过采购方项目承办单位同意。如擅自更换负责人或长期缺勤影响进度，采购方有权立即终止合同并追究供应商总合同款10%-20%的违约金。 （提供承诺函并加盖投标人公章）

②成交方在施工过程中当天产生的垃圾当日清理干净。施工结束后，做到工完、料尽、场地清。清理出的垃圾堆放在指定地点，定期外运。不按规定采购方可根据实际情况进行罚款。如发生污染等意外事故由成交方负责。

③采购方全面负责施工安全和教育工作，严格执行相关部门的安全生产规定，因施工造成 的一切安全问题产生的费用及责任均由成交方承担。

④采购方有权随时进行施工安全、质量检查，有权制止违章施工作业，有权对违反安全规定的行为进行处罚或责令停工整顿，造成的损失由成交方承担。

⑤成交方因自身原因引发的一切安全事故（包含成交方施工人员上下班途中安全），所属人员产生的任何劳动纠纷（由当地劳动仲裁部门或法院处理），采购方不负任何连带责任。

⑥成交方进校维修人员必须服从学校一切管理制度。

⑦到场时间要求：项目负责人每周须到现场不少于一次，且随叫随到及时安排任务，服从采购方管理，如有特殊情况须告知采购方说明情况。

1.3.2.时间要求

①一般维修：24小时内响应，72小时内完成维修（特殊情况除外，但需向主管部门相关人员报备）。

②突发抢修：第一时间到场，根据损坏程度及实际情况抓紧安排相关维修，尽快控制损坏现场，原则上24小时内完成维修，最高不超过5天（特殊情况除外，但需向主管部门相关人员报备）。

1.3.3.其他要求

①涉及协议外的项目不得以任何借口不修或延迟维修。

②遇特殊情况（如维修方案、价格、品牌等问题）双方协商解决。

③采购方需自行解决常规维修工具及设备，例如：电锤、电钻、切割机、磨光机、疏通机、人字梯、手推车、电瓶车等。

2.服务考核

2.1安排值班管理人员负责外修报修订单（后勤基建维修科办公室），24小时内完成报修响应，一般故障72小时内修复，上传竣工图片、相关材料品牌图片及材料明细，不能按时修复的必须报基建维修科说明原因及下一步修理方案。遇特殊情况，如寒暑假统一报修的项目工作量较大，维修时间可协商解决（但须向主管部门相关人员报备）。成交方每天必须安排一名水电工24小时值班。

2.2师生投诉由采购方负责调查核实，一般投诉(投诉至后勤管理处) 每次扣除服务费200元，严重投诉（投诉至院长信箱或校外）每次扣除维修费1000元。

2.3由施工造成的维修质量问题，采购方应书面通知成交方并约定时间进行整改。成交方未按时间及时整改，采购方有权扣除维修费200元-1000元/次作为成交方向采购方支付的违约金；成交方品牌型号材质没有按照采购方指定品牌进行更换有权扣除维修费500元-1500元/次作为成交方向采购方支付的违约金；如果成交方在服务过程连续三次未按要求整改，采购方有权解除合同，并不免除成交方应支付的违约金。

2.4一年内发生严重投诉5次及以上或当年度零星维修服务综合满意率低于 90%，采购方可以单方面提前终止合同。

2.5采购方后勤基建维修科按月根据维修质量对成交方的工作质量进行考核，并根据维修反应情况及抽查验收情况不定期出具工作联系单和整改通知单，连续两个月考核不合格或一年内累计三个月考核不合格，采购方有权单方面终止合同。

2.6在本工程执行过程中，采购方将不定期对成交方执行合同的情况进行检查，如有下列情况出现，在采购方对成交方违约而采取的任何补救措施不受影响的情况下，采购方可根据情节的严重性，有权向成交方发出中止或终止合同的书面通知书进行处理：①成交方投标文件有其他严重不实的承诺以及其他弄虚作假情况的；②成交方与采购方签订合同后，不遵守或未完全遵守合同招标要求、投标承诺，经采购方要求整改两次后仍未能及时解决；③成交方擅自或变相提高成交价格的；④成交方未履行投标时服务承诺的；⑤其他违反本合同的情况。

3.工期、质保期及质量标准

3.1工期：严格服从招标人的安排，满足工程进度的要求。

3.2零星维修按照后勤与基建管理处报修流程报修，维修结束后由采购方工作人员现场抽查验收与后勤报修验收相结合。未达到维修质量要求，必须重新维修，直至采购方认可合格，且只结算维修合格的一次费用。

3.3成交方必须严格按施工图纸、说明文件和国家颁发的有关规范、规程进行施工，并接受采购方现场代表的监督检查。

3.4隐蔽工程由成交方自检后，通知采购方管理和监理方检查验收，采购方代表接到通知后应立即到现场检验，隐蔽工程验收确认后，方可进行下一个工序施工。

3.5由施工造成的工程质量问题，采购方应书面通知成交方并约定时间进行修理。在保修期内成交方拒不修理时，采购方可动用预留质保金请人修理，超支部分应由成交方负担。

3.6工程竣工验收后（不可抗力及人为损坏除外），根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，工程质保期如下：①房屋建筑工程类屋面防水、卫生间防水等为5年；电气管线、给排水管道、设备安装为2年；装修工程为2年；②基础设施工程类如道路、桥梁等，质保期通常为1至3年，具体由合同约定。质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。

3.7工程在质保范围和质保期限内发生质量问题的，投标人应当履行保修义务，并对造成的损失承担赔偿责任。

- （二）包二：

- 1. 基本要求

- ★1.1服务人员需具备搬运至少1年工作经验。（提供工作经验证明加盖供应商公章）

- 1.2服务人员需严格听从校方管理层的合理安排，认真完成校方布置的各项工作；

- 1.3服务热情，虚心，周到，积极主动解决现场发生的问题；

- 1.4服务人员注意自身的语言和行为，学校老师的合理要求要及时完成，如确实有困难不能完成的，也要及时向校方管理人员汇报，不能发生与老师争吵的情况。

- 2. 服务内容及要求

- 服务对象：仅限于本校在职教职工，主要为校内公共事务、教学科研活动、学生集体活动。

- 3. 其他要求

- 3.1投标单位自行提供普通搬运装卸、拆除工具设备；

- 3.2投标单位必须对搬运、施工、驾驶等相关人员购买人身意外伤害保险，在工作过程中，投标单位所派工人在校工作期间的任何人身伤害、纠纷与交涉以及由此造成的损失，均由投标单位负责；

- 3.3投标单位在进入教学楼现场后，应遵守国家相关法律法规、学校管理规定，并负责施工范围内的一切安全防护措施、承担施工范围内的一切安全责任。

- 4.包装和运输（货物类必须要求满足《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库﹝2020﹞123号））

- 4.1资产搬运如涉及大型设备的拆解、门窗的拆除，需要使用除汽车之外的吊车等工具的，则采用一事一议的方式另外结算拆解、拆除施工费和特种设备费。

- 4.2投标单位必须确保被搬运资产安全，标书中应说明如何保证被搬运资产安全的措施，如有损坏应承诺按原始价值赔偿。

- 4.3投标单位凭采购单位签字盖章审批通过的搬运单开展工作，无搬运单开展工作，所有责任由投标单位负责。

五、报价方式

本项目投标报价为优惠率，投标报价应包括招标文件所确定的招标范围相应服务的提供、人员（包括工资和补贴）、办公场所及设施、保险、劳保、管理、各种税费、 利润、税金、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用，以及为完成该项服务项目所涉及到的一切相关费用，采购人不再支付其他任何费用。若有工期发生延长情况，则采购人不支付成交供应商任何费用。

六、其他

本项目实施过程中，中标人配备的人员与设备由中标人负责。在项目实施前应做好人员安全培训与设备维护，并做好应急处置预案。如在项目实施过程中，有人员安全和设备安全隐患应由中标人承担并自行处理解决，采购人不承担任何与安全相关的责任和风险。

| 常州工业职业技术学院校内零星维修工程服务、搬运服务单位考核表 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 服务部门：后勤与基建管理处 |  |  |  |  |
| 学院2025-2028年校内零星维修工程服务、搬运服务单位服务中标单位，期限为三年,合同签订方式为一年一签（合同期限为 ），一年服务期满后依据上一年服务满意度考核情况，达到90分以上，方能续签下一年合同。 |  |  |  |  |
| 序号 | 考核内容 | 分值 | 评分 | 评分细则 |
| 1 | 遵守学院各项规章制度 | 10 |  | 按全年违规次数减分（违规一次减一分） |
| 2 | 零星维修工作及时性 | 10 |  | 按全年维修工作不及时性减分（一次一分） |
| 3 | 安全事故发生率 | 10 |  | 按全年发生次数减分（一次5分） |
| 4 | 维修施工质量，是否有以次充好 | 10 |  | 按全年合格次数减分（一次5分） |
| 5 | 维修过程中注重文明施工 | 10 |  | 按全年不文明施工次数减分（一次3分） |
| 6 | 接受工作、服务态度 | 10 |  | 按全年不接受工作或恶劣态度次数减分（一次2分） |
| 7 | 主动工作能力性，能否主动发现问题积极配合处理 | 10 |  | 按全年维修工作不主动配合次数减分（一次1分） |
| 8 | 是否有拖欠农民工工资 | 10 |  | 按全年拖欠金额减分（3千元1分） |
| 9 | 零星搬运及其他劳力工作 | 10 |  | 按全年搬运损坏或不及时次数减分（一次1分） |
| 10 | 应急处理事项配合程度与及时性 | 10 |  | 按全年不配合或不及时次数减分（一次1分） |
|  | 小计 | 100 |  |  |

- 拟签订的合同文本

- 采购包一：

甲方: ____________________________  合同编号：

乙方: ____________________________  签订地点：

代理机构：________________________  项目编号：

依据《中华人民共和国民法典》以及有关法律、法规的规定，甲方、乙方经协商一致，订立本合同，并严格执行。

一、下列文件为本合同不可分割部分：

①中标（成交）通知书；

②谈判文件；

③乙方成交的响应文件；

④乙方在采购过程中所作的其它承诺、声明、书面澄清等。

二、合同内容：

1.项目名称：常州工业职业技术学院校内零星维修工程服务、搬运服务单位采购项目

2.服务地点：常州工业职业技术学院校内区域；

3.合同履行期限：自合同签订之日起叁年，合同一年一签。合同期内如果没有达到甲方要求的服务标准，甲方有权解除合同。一年服务期满后经甲方考核合格后可续签下一年合同，项目实施期限总累计不得超过叁年。如经甲方考核不合格的，终止合同不再续签。

4.服务范围：本项目适用范围为单项修缮预算金额小于10万以下零星维修小工程及突发抢修项目，主要包括但不限于：校舍零星维修，如疏通下水、凿换蹲坑、修灯、修门、修锁等；校园主干道、绿化道路、室外广场、运动场地等道路场地维修；给排水及电缆管线（包含地下）等维修及其他劳务。（注：采购窗帘、家电、电梯、公寓家具维修除外。）

5.技术规范要求

施工技术要求须符合国家和地方相关技术规范，包括但不限于：

《房屋建筑制图统一标准》(GB/T50001-2001)

《建筑制图标准》(GB/T50103-2001)

《民用建筑设计通则》(GB50352-2005)

《建筑内部装修设计防火规范》((JB50222-2017)

《建筑设计防火规范》(GB50016-2014)

《民用建筑隔声设计规范》(GBJ118-88)

《建筑照明设计标准》(GB50034-2004)

《民用建筑工程室内环境污染控制规范》(GB50325-2001

《建筑地面设计规范》(GB50037-96)

《公共建筑节能设计标准》(GB50189-2005)

《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2001)

《建筑装饰装修工程质量验收规范》(GB50210-2001)

《建筑地面工程施工质量验收规范》(GB50209-2002)

《建筑内部装修防火施工及验收规范》(GB50354-2005)

6.服务要求

6.1管理要求

①乙方拟派项目负责人无在建工程，提供无在建承诺书，并承诺中标后不得变更项目负责人，并至少保证4名固定人员（管理人员1人、水电工1人、瓦工1人、土建1人）常驻学校，维修人员必须佩戴标志牌上岗。土建项目现场设置围栏和警示标志，使用电焊需到保卫处办理动火证，特殊工种持证上岗。项目负责人协调项目施工过程中的一切事务，如需更换项目负责人，需经过甲方项目承办单位同意。如擅自更换负责人或长期缺勤影响进度，甲方有权立即终止合同并追究供应商总合同款10%-20%的违约金。

②乙方在施工过程中当天产生的垃圾当日清理干净。施工结束后，做到工完、料尽、场地清。清理出的垃圾堆放在指定地点，定期外运。不按规定甲方可根据实际情况进行罚款。如发生污染等意外事故由乙方负责。

③甲方全面负责施工安全和教育工作，严格执行相关部门的安全生产规定，因施工造成的一切安全问题产生的费用及责任均由乙方承担。

④甲方有权随时进行施工安全、质量检查，有权制止违章施工作业，有权对违反安全规定的行为进行处罚或责令停工整顿，造成的损失由乙方承担。

⑤乙方因自身原因引发的一切安全事故（包含乙方施工人员上下班途中安全），所属人员产生的任何劳动纠纷（由当地劳动仲裁部门或法院处理），甲方不负任何连带责任。

⑥乙方进校维修人员必须服从学校一切管理制度。

⑦到场时间要求：项目负责人每周须到现场不少于一次，且随叫随到及时安排任务，服从甲方管理，如有特殊情况须告知甲方说明情况。

6.2时间要求

①一般维修：24小时内响应，72小时内完成维修（特殊情况除外，但需向主管部门相关人员报备）。

②突发抢修：第一时间到场，根据损坏程度及实际情况抓紧安排相关维修，尽快控制损坏现场，原则上24小时内完成维修，最高不超过5天（特殊情况除外，但需向主管部门相关人员报备）。

6.3其他要求

①涉及协议外的项目不得以任何借口不修或延迟维修。

②遇特殊情况（如维修方案、价格、品牌等问题）双方协商解决。

③甲方需自行解决常规维修工具及设备，例如：电锤、电钻、切割机、磨光机、疏通机、人字梯、手推车、电瓶车等。

7.服务考核

7.1安排值班管理人员负责外修报修订单（后勤基建维修科办公室），24小时内完成报修响应，一般故障72小时内修复，上传竣工图片、相关材料品牌图片及材料明细，不能按时修复的必须报基建维修科说明原因及下一步修理方案。遇特殊情况，如寒暑假统一报修的项目工作量较大，维修时间可协商解决（但须向主管部门相关人员报备）。乙方每天必须安排一名水电工24小时值班。

7.2师生投诉由甲方负责调查核实，一般投诉(投诉至后勤管理处) 每次扣除服务费200元，严重投诉（投诉至院长信箱或校外）每次扣除维修费1000元。

7.3由施工造成的维修质量问题，甲方应书面通知乙方并约定时间进行整改。乙方未按时间及时整改，甲方有权扣除维修费200元-1000元/次作为乙方向甲方支付的违约金；乙方品牌型号材质没有按照甲方指定品牌进行更换有权扣除维修费500元-1500元/次作为乙方向甲方支付的违约金；如果乙方在服务过程连续三次未按要求整改，甲方有权解除合同，并不免除乙方应支付的违约金。

7.4一年内发生严重投诉5次及以上或当年度零星维修服务综合满意率低于 90%，甲方可以单方面提前终止合同。

7.5甲方后勤基建维修科按月根据维修质量对乙方的工作质量进行考核，并根据维修反应情况及抽查验收情况不定期出具工作联系单和整改通知单，连续两个月考核不合格或一年内累计三个月考核不合格，甲方有权单方面终止合同。

7.6在本工程执行过程中，甲方将不定期对乙方执行合同的情况进行检查，如有下列情况出现，在甲方对乙方违约而采取的任何补救措施不受影响的情况下，甲方可根据情节的严重性，有权向乙方发出中止或终止合同的书面通知书进行处理：①乙方投标文件有其他严重不实的承诺以及其他弄虚作假情况的；②乙方与甲方签订合同后，不遵守或未完全遵守合同招标要求、投标承诺，经甲方要求整改两次后仍未能及时解决；③乙方擅自或变相提高成交价格的；④乙方未履行投标时服务承诺的；⑤其他违反本合同的情况。

三、费用结算与支付：

1.合同价格为结算费率=1-优惠率，按实结算，投标报价应包括招标文件所确定的招标范围相应服务的提供、人员（包括工资和补贴）、办公场所及设施、保险、劳保、管理、各种税费、 利润、税金、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用，以及为完成该项服务项目所涉及到的一切相关费用，甲方不再支付其他任何费用。若有工期发生延长情况，则甲方不支付乙方任何费用。

2.结算方式：本项目无预付款，每年分三次进行集中结算审计并付款，由后勤与基建管理处签字确认维修项目清单后，在规定时间提交经审核的工程结算资料给学校审计处，内审或外审出具工程结算审定书后，由后勤与基建管理处办理并付审定金额的97%，余款3%自竣工验收合格之日至保修期（根据成交供应商响应文件中承诺年限）满后付清（不计利息）。

审计费参照学院审计处相关制度：当竣工结算审计结果中列出的核减率超过5%时，其审计、审核费用全部由施工单位承担，并由甲方从乙方工程款中扣除。当竣工结算审计结果中列出的核减率在 5%（含 5%）以下时，其审计、审核费用由甲方承担。

四、工期、质保期及质量标准：

1.工期：严格服从招标人的安排，满足工程进度的要求。

2.零星维修按照后勤与基建管理处报修流程报修，维修结束后由甲方工作人员现场抽查验收与后勤报修验收相结合。未达到维修质量要求，必须重新维修，直至甲方认可合格，且只结算维修合格的一次费用。

3.乙方必须严格按施工图纸、说明文件和国家颁发的有关规范、规程进行施工，并接受甲方现场代表的监督检查。

4.隐蔽工程由乙方自检后，通知甲方管理和监理方检查验收，甲方代表接到通知后应立即到现场检验，隐蔽工程验收确认后，方可进行下一个工序施工。

5.由施工造成的工程质量问题，甲方应书面通知乙方并约定时间进行修理。在保修期内乙方拒不修理时，甲方可动用预留质保金请人修理，超支部分应由乙方负担。

6.工程竣工验收后（不可抗力及人为损坏除外），根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，工程质保期如下：①房屋建筑工程类屋面防水、卫生间防水等为5年；电气管线、给排水管道、设备安装为2年；装修工程为2年；②基础设施工程类如道路、桥梁等，质保期通常为1至3年，具体由合同约定。质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。

7.工程在质保范围和质保期限内发生质量问题的，乙方应当履行保修义务，并对造成的损失承担赔偿责任。

五、违约责任：

1.甲方违约责任及违约金支付：

甲方违反合同规定，拒绝接受乙方提供服务，应当承担乙方由此造成的损失。

2.乙方违约责任及违约金支付：

（1）乙方不能提供服务或服务不合格从而影响甲方按期正常使用的，应向甲方偿付合同总价款5%的违约金，违约金不足以补偿损失的甲方有权要求乙方补足。

（2）由于乙方原因，逾期服务，每逾期一天，乙方支付甲方    元滞纳金，同时承担甲方因此遭致的损失费用。

（3）乙方在服务期间如出现重大违规事项，发生一次，则甲方有权直接单方面终止合同履约。

六、不可抗力

1.因不可抗力不能履行合同的，根据不可抗力的影响，部分或者全部免除责任。但合同一方延迟履行后发生不可抗力的，不能免除责任。

2.合同一方因不可抗力不能履行合同的，应当及时通知对方，以减轻可能给对方造成的损失，并应当在合理期限内提供证明。

七、合同的解除和转让：

1.合同的解除

有下列情形之一，合同一方可以解除合同：

（1）因不可抗力致使不能实现合同目的，未受不可抗力影响的一方有权解除合同；

（2）因合同一方违约导致合同不能履行，另一方有权解除合同。

（3）有权解除合同的一方，应当在违约事实或不可抗力发生之后三十天内书面通知对方以主张解除合同，合同在书面通知到达对方时解除。

2.合同的转让

合同的部分和全部都不得转让。

八、合同的生效：

甲、乙双方代表在合同上签字盖章（公章或合同章）后生效，生效合同需经招标平台机构加盖备案章。

九、争议解决：

甲乙双方因合同发生争议，签约双方应友好协商解决。协商不成，任何一方可以向甲方所在地人民法院起诉。

十、其他附则：

1.合同份数：本合同一式  份，甲乙双方各执   份，招标代理机构一份。

2.本合同未尽事宜应按《中华人民共和国政府采购法》及其它有关政府采购的法律法规的规定执行。

| 甲 方： 单位名称（章）： 单位地址： 法定代表人： 委托代理人： 纳税人识别号： 开户银行： 账号： | 乙 方： 单位名称（章）： 单位地址： 法定代表人： 委托代理人： 电话： 开户银行： 账号： |
| --- | --- |
|  | 合同时间: 年 月 日 |
| 招标代理机构： 单位名称（章）：常州常投招标有限公司 |  |

备注：以上为合同格式参考，以最终中标单位和采购单位签订的合同为准

采购包二：

甲方: ____________________________  合同编号：

乙方: ____________________________  签订地点：

代理机构：________________________  项目编号：

依据《中华人民共和国民法典》以及有关法律、法规的规定，甲方、乙方经协商一致，订立本合同，并严格执行。

一、下列文件为本合同不可分割部分：

①中标（成交）通知书；

②谈判文件；

③乙方成交的响应文件；

④乙方在采购过程中所作的其它承诺、声明、书面澄清等。

二、合同内容：

1.项目名称：常工业职业技术学院校内搬运服务单位采购项目

2.服务地点：常州工业职业技术学院主校区及科教城东校区范围内

3.合同履行期限：自合同签订之日起叁年，合同一年一签。合同期内如果没有达到甲方要求的服务标准，甲方有权解除合同。一年服务期满后经甲方考核合格后可续签下一年合同，项目实施期限总累计不得超过叁年。如经甲方考核不合格的，终止合同不再续签。

三、费用结算与支付：

1.合同价格为结算费率=1-优惠率，按实结算，投标报价应包括招标文件所确定的招标范围相应服务的提供、人员（包括工资和补贴）、办公场所及设施、保险、劳保、管理、各种税费、 利润、税金、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用，以及为完成该项服务项目所涉及到的一切相关费用，甲方不再支付其他任何费用。若有工期发生延长情况，则甲方不支付乙方任何费用。

2.结算方式：按申请搬运部门验收确认后的搬运单,由后勤与基建管理处签字审核后，在规定时间提交经审核的工程结算资料给学校审计处，内审或外审出具工程结算审定书后，由后勤与基建管理处办理并付审定金额的100%。每半年结算一次搬运费用，须按甲方规定开具符合要求的增值税发票。

审计费参照学院审计处相关制度：当竣工结算审计结果中列出的核减率超过5%时，其审计、审核费用全部由乙方承担，并由甲方从乙方工程款中扣除。当竣工结算审计结果中列出的核减率在 5%（含 5%）以下时，其审计、审核费用由甲方承担。

四、技术要求：

1.基本要求

（1）服务人员需具备搬运至少1年工作经验。

（2）服务人员需严格听从校方管理层的合理安排，认真完成校方布置的各项工作；

（3）服务热情，虚心，周到，积极主动解决现场发生的问题；

（4）服务人员注意自身的语言和行为，学校老师的合理要求要及时完成，如确实有困难不能完成的，也要及时向校方管理人员汇报，不能发生与老师争吵的情况。

2.服务内容及要求

服务对象：仅限于本校在职教职工，主要为校内公共事务、教学科研活动、学生集体活动。

3.其他要求

（1）乙方自行提供普通搬运装卸、拆除工具设备；

（2）乙方必须对搬运、施工、驾驶等相关人员购买人身意外伤害保险，在工作过程中，乙方所派工人在校工作期间的任何人身伤害、纠纷与交涉以及由此造成的损失，均由乙方负责；

（3）乙方在进入教学楼现场后，应遵守国家相关法律法规、学校管理规定，并负责施工范围内的一切安全防护措施、承担施工范围内的一切安全责任。

4.包装和运输（货物类必须要求满足《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库﹝2020﹞123号））

（1）资产搬运如涉及大型设备的拆解、门窗的拆除，需要使用除汽车之外的吊车等工具的，则采用一事一议的方式另外结算拆解、拆除施工费和特种设备费。

（2）乙方必须确保被搬运资产安全，标书中应说明如何保证被搬运资产安全的措施，如有损坏应承诺按原始价值赔偿。

（3）乙方凭甲方签字盖章审批通过的搬运单开展工作，无搬运单开展工作，所有责任由乙方负责。

五、违约责任：

1.甲方违约责任及违约金支付：

甲方违反合同规定，拒绝接受乙方提供服务，应当承担乙方由此造成的损失。

2.乙方违约责任及违约金支付：

（1）乙方不能提供服务或服务不合格从而影响甲方按期正常使用的，应向甲方偿付合同总价款5%的违约金，违约金不足以补偿损失的甲方有权要求乙方补足。

（2）由于乙方原因，逾期服务，每逾期一天，乙方支付甲方___  _元滞纳金，同时承担甲方因此遭致的损失费用。

（3）乙方在服务期间如出现重大违规事项，发生一次，则甲方有权直接单方面终止合同履约。

六、不可抗力

1.因不可抗力不能履行合同的，根据不可抗力的影响，部分或者全部免除责任。但合同一方延迟履行后发生不可抗力的，不能免除责任。

2.合同一方因不可抗力不能履行合同的，应当及时通知对方，以减轻可能给对方造成的损失，并应当在合理期限内提供证明。

七、合同的解除和转让：

1.合同的解除

有下列情形之一，合同一方可以解除合同：

（1）因不可抗力致使不能实现合同目的，未受不可抗力影响的一方有权解除合同；

（2）因合同一方违约导致合同不能履行，另一方有权解除合同。

（3）有权解除合同的一方，应当在违约事实或不可抗力发生之后三十天内书面通知对方以主张解除合同，合同在书面通知到达对方时解除。

2.合同的转让

合同的部分和全部都不得转让。

八、合同的生效：

甲、乙双方代表在合同上签字盖章（公章或合同章）后生效，生效合同需经招标平台机构加盖备案章。

九、争议解决：

甲乙双方因合同发生争议，签约双方应友好协商解决。协商不成，任何一方可以向甲方所在地人民法院起诉。

十、其他附则：

1.合同份数：本合同一式  份，甲乙双方各执   份，招标代理机构一份。

2.本合同未尽事宜应按《中华人民共和国政府采购法》及其它有关政府采购的法律法规的规定执行。

| 甲 方： 单位名称（章）： 单位地址： 法定代表人： 委托代理人： 纳税人识别号： 开户银行： 账号： | 乙 方： 单位名称（章）： 单位地址： 法定代表人： 委托代理人： 电话： 开户银行： 账号： |
| --- | --- |
|  | 合同时间: 年 月 日 |
| 招标代理机构： 单位名称（章）：常州常投招标有限公司 |  |

备注：以上为合同格式参考，以最终中标单位和采购单位签订的合同为准

- 第七章   投标文件的组成及提交须知

| 名称 | 类别 | 相应内容 |
| --- | --- | --- |
| 投标文件组成 | 基本目录 | 投标文件封面 |
|  |  | *开标一览表 |
|  |  | 基本服务承诺书 |
|  |  | 认为需要提供的其他证明材料 |
|  | 资格条件 | △营业执照或事业单位法人证书 |
|  |  | △法定代表人资格证明书、法人授权书 |
|  |  | 经“信用中国”网站查询未被列入信用记录失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单 |
|  |  | △政府采购供应商信用承诺书 |
|  |  | △资格承诺声明函 |
|  |  | △落实政府采购政策需满足的资格条件（详见第一章“采购邀请”）：如采购公告中明确专门面向中小/小微企业采购，须按要求提供中小企业声明函 |
|  |  | △特定资格条件（详见“第三章 资格审查”—“第二节 资格审查要求”） |
|  | 符合条件 | *报价明细表 |
|  |  | *投标（响应）函 |
|  |  | *技术偏离表、商务要求响应及偏离表 |
|  |  | *投标（响应）文件有效性(根据招标文件要求填写,如招标文件无相关要求,此条可不填写) |
|  | 综合评审评分项 | 采用综合评分法的项目，每项评分材料按第四章“评标方法和评标标准”评分细则中对应评分项目（或数字编号）分别上传。 |
|  | 价格折扣文件格式 | 企业报价折扣证明（中小企业声明函或监狱企业证明或残疾人福利性单位声明函） |
| 投标文件提交须知 | - 1.本部分内容仅列明格式材料要求，不代表所有列出格式的材料必须全部提交，具体提交以招标文件规定的资格条件、评分标准要求及招标文件给定格式等内容为准。 - 2.带“△”项材料如未按“第三章 资格审查”——“第二节 资格审查要求”要求提交，将作资格审查不通过处理，带“*”项材料如未按要求提交，将作无效响应处理。 - 3.投标人应严格按照以上顺序及要求对应上传投标文件，混乱的编排、上传、文件资料不清晰可辨导致投标文件被误读或查找不到相应内容，将导致资格审查不通过、评分项不得分、无效响应等严重后果。 - 4.投标文件应按照招标文件要求的格式填写，无相应内容填写可填写“无”等明确的回答。 - 5.投标文件所附格式中要求填写的全部信息都必须正面回答并保证是真实准确的。 |  |

- 第八章   投标文件格式

投标人编制文件须知

1、投标人按照本部分的顺序编制投标文件（资格证明文件）、投标文件（商务技术文件），编制中涉及格式资料的，应按照本部分提供的内容和格式（所有表格的格式可扩展）填写提交。

2、对于招标文件中标记了“实质性格式”文件的，投标人不得改变格式中给定的文字所表达的含义，不得删减格式中的实质性内容，不得自行添加与格式中给定的文字内容相矛盾的内容，不得对应当填写的空格不填写或不实质性响应，否则投标无效。未标记“实质性格式”的文件和招标文件未提供格式的内容，可由投标人自行编写。

3、全部声明和问题的回答及所附材料必须是真实的、准确的和完整的。

4、实行电子化不见面交易方式的，加盖公章、签名等均通过投标文件编制工具加盖电子公章、签字、签章或印鉴。

一、投标文件封面

投 标 文 件

项 目 名 称：

项 目 编 号：

投标人名称 ：（加盖CA电子公章）

日      期 ：

二、开标一览表（实质性格式）

（一）投标人在提交投标文件时，应按照投标工具（苏采云客户端）的提示流程编制提交开标一览表，开标一览表格式以投标工具中的为准。

- 三、报价明细表

本项目无需提供

投标单位名称：（加盖CA电子公章）

日期：     年    月    日

四、中小企业声明函

注意事项：请按照第二章第一节《投标人须知资料表》中列明的项目属性填写货物类还是工程、服务类。

中小企业声明函(工程、服务)

本公司（联合体）郑重申明,根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库【2020】46号）的规定，本公司（联合体）参加          （采购单位名称）的      （项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1、       （标的名称），属于            （招标文件中明确的所属行业），承接企业为       （企业名称），从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于       （中型企业、小型企业、微型企业）。

2、       （标的名称），属于            （招标文件中明确的所属行业），承接企业为       （企业名称），从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于       （中型企业、小型企业、微型企业）。

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大型企业的情形，也不存在与大型企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称：（加盖CA电子公章）

日期：年 月 日

注：1、从业人员、营业收入和资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2、中小企业划型标准规定参考《工信部联企业[2011]300号》

五、残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位（请进行勾选）：

□不属于符合条件的残疾人福利性单位。

□属于符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标单位名称：（加盖CA电章）

日  期:

- 六、项目实施方案

根据评分标准提供

投标单位名称：（加盖CA电子公章）

日期：     年    月    日

- 七、基本服务承诺书

- 我单位确保按中标结果确定价格并及时提供货物或服务。

二、承诺的基本服务：（质保期、交货日期、是否响应付款方式等）

三、需要采购人提供的配合：

四、其他服务承诺：

投标单位名称：（加盖CA电子公章）

日期：     年    月    日

八、法定代表人资格证明书（实质性格式）

单位名称:

地址:

姓名:     性别:       年龄:      职务:

系（投标单位名称）的法定代表人。为参与（项目名称）的政府采购活动，签署、澄清确认、递交、撤回、修改上述项目的响应文件、进行合同磋商、签署合同和处理与之有关的一切事务。

特此证明。

附：法定代表人（单位负责人）有效期内的身份证正反面扫描件。

投标单位：（加盖CA电子公章）

法定代表人（签字或印鉴）：

日期：    年    月    日

说明：

1.若投标单位为事业单位或其他组织或分支机构（仅当招标文件注明允许分支机构响应的），则法定代表人（单位负责人）处的签署人可为单位负责人。

2.投标单位为自然人的情形，可不提供本《法定代表人资格证明书》。

法人授权书（实质性格式）

本授权书声明：____________（投标单位名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就           号项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。

被授权人身份证号码：

被授权人联系电话：（手机）

法定代表人身份证号码：

法定代表人联系方式（手机）：

投标单位名称：（加盖CA电子公章）

单位地址：

日期：

注意事项：需附法定代表人第二代居民身份证扫描件（正反面）、被授权人第二代居民身份证扫描件（正反面）及提供投标人为授权委托人缴纳的近三个月的（不含开标当月）连续的社会基本养老保险的缴纳凭证（加盖社保中心章或社保中心参保缴费证明电子专用章）。

九、资格承诺声明函（实质性格式）

致本项目采购单位及常州常投招标有限公司：

按照《中华人民共和国政府采购法》第二十二条及招标文件的规定，我单位郑重声明如下：

一、我单位全称为                      ，注册地点为                        ，统一社会信用代码为                   ，法定代表人（单位负责人）为                    。

二、我单位具有独立承担民事责任的能力。

三、我单位具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。

四、我单位具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。

五、我单位有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

六、我单位参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。（重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。）

七、我单位具备法律、行政法规规定的其他条件。

我单位保证上述声明的事项都是真实的，如有虚假，我单位愿意承担相应的法律责任，并承担因此所造成的一切损失。

投标单位名称：（加盖CA电子公章）

法定代表人（负责人）：

日期：    年   月   日

十、政府采购供应商信用承诺书（实质性格式）

为维护公开、公平、公正的政府采购市场秩序，树立诚实守信的供应商形象，本单位在参与政府采购活动中,自愿作出以下承诺：

一、严格遵守国家法律、法规和规章，全面履行应尽的责任和义务，全面做到履约守信，具备《政府采购法》第二十二条第一款规定的条件。

二、本单位已经阅读并充分理解《常州市政府采购供应商信用管理暂行办法》，自愿按照《常州市政府采购供应商信用管理暂行办法》规定，发生失信行为将记录并公开到“信用常州”、常州市政府采购网。

三、本单位提供给注册登记部门、行业管理部门、司法部门、行业组织以及在政府采购活动中提交的所有资料均合法、真实、有效，无任何伪造、修改、虚假成份，并对所提供资料的真实性负责。

四、严格依法开展生产经营活动，主动接受行业监管，自愿接受依法开展的日常检查；违法失信经营后将自愿接受约束和惩戒，并依法承担相应责任。

五、承诺本单位自觉接受行政管理部门、行业组织、社会公众、新闻舆论的监督。

六、承诺本单位自我约束、自我管理，重合同、守信用，不制假售假、商标侵权、虚假宣传、违约毁约、恶意逃债、偷税漏税、价格欺诈、垄断和不正当竞争，维护经营者、消费者的合法权益。

七、承诺本单位在信用中国（江苏）网站中无违法违规、较重或严重失信记录。

八、承诺本单位提出政府采购质疑和投诉坚持依法依规、诚实信用原则。

九、根据政府采购相关法律法规的规定需要作出的其他承诺。

十、承诺本单位若违背承诺约定，经查实，愿意接受行业主管部门和信用管理部门相应的规定处罚，承担违约责任，并依法承担相应的法律责任。

十一、承诺本单位同意将以上承诺事项上网公示，违背承诺约定行为将作为失信信息，记录到常州市公共信用信息系统，并予以公开。

投标单位名称：（加盖CA电子公章）

法定代表人（负责人）：

年   月   日

- 十一、投标函（实质性格式）

致：常州常投招标有限公司

根据贵方的            号招标文件，正式授权下述签字人_________________(姓名)代表我方______________（投标人的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。

据此函，__________签字人兹宣布同意如下：

1.按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需货物（包含与货物相关的服务）。

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。

3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6.一旦我方中标,我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

7.与本投标有关的正式通讯地址为：

地          址：

邮          编：

电          话：

传          真：

投标人开户行：

账          号：

投标单位名称：（加盖CA电子公章）

日期：________年____月____日

- 十二、技术偏离表（实质性格式）

采购项目编号：

| 序号 | 名称及内容 | 招标文件技术参数 | 投标文件技术参数 | 证明材料 | 偏离情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |

投标单位名称：（加盖CA电子公章）

日期：_____年______月______日

注意事项：

- 请按上表格式，依照招标文件项目要求相应内容逐项响应。

2、如根据招标文件要求需提供“证明材料”的，需填写证明材料名称；招标文件未要求提供“证明材料”的，可不填写。

3、如投标人提供的货物或服务与招标文件的要求存在偏离，偏离情况可填写“正偏离”或“负偏离”；如完全满足招标文件要求，偏离情况填写“完全满足”即可。

十三、商务要求响应及偏离表（实质性格式）

项目编号：

| 对本项目商务要求条款的偏离情况（请进行勾选）： □无偏离（如无偏离，仅勾选无偏离即可） □有偏离（如有超出或者偏离，则须在本表中对超出或者偏离项逐一列明） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 招标文件要求 | 投标响应情况 | 超出、 或偏离 | 证明 材料 |
|  | …… |  |  |  |

注： 行数不够，可自行添加。

投标单位名称：（加盖CA电子公章）

日期：_____年______月______日

- 十四、投标人管理关系或控股关系信息情况表

- （实质性格式）

投标人名称：

| 法定代表人 |  | 成立日期 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 企业地址 |  | 注册资本 | 万元 |
| 统一社会信用代码 |  |  |  |
| 股东信息 | 股东1（姓名或单位名称）： 股东1持股比例： 股东2（姓名或单位名称）： 股东2持股比例： （不够的可自行增加） |  |  |
| 公司是否有直接控股、管理关系的关联企业（在£ 中进行勾选） | £ 无直接控股、管理关系的关联企业 £ 有直接控股、管理关系的关联企业，关联信息如下： 企业1名称： （直接控股£ （持股比例： % ；管理关系£ ） 企业2名称： （直接控股£ （持股比例： % ；管理关系£ ） （不够的可自行增加或以附件形式提交） |  |  |
| 本单位承诺： - 上述信息内容与本单位提供给注册登记部门、行业管理部门、司法部门、行业组织以及在采购活动中提交的所有资料均合法、真实、有效，无任何伪造、修改、虚假成份，对所提供信息的真实性、完整性、准确性负责。 - 自觉接受行政管理、监督部门、行业组织、社会公众的监督。 3.若违背承诺约定，经查实，愿意接受相关部门、采购人的处理，承担违约责任，并依法承担相应的法律责任。 投标人（盖章）： 法定代表人（签字名盖章）： 日期： 年 月 日 |  |  |  |

- 十五、其他格式材料

1、参加本项目人员一览表

项目编号：

| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 毕业学校和学历 | 专业 | 职称 | 专业培训及证书 | 责任 或分工 | 项目经历或主要工作 业绩 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：参加本项目人员须是供应商正式职工。

投标单位名称：（加盖CA电子公章）

日期：_____年______月______日

2、相关业绩案例一览表

项目编号：

| 项目时间 | 项目甲方单位 | 项目名称 | 合同金额 | 项目甲方单位地址 | 项目甲方联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标单位名称：（加盖CA电子公章）

日期：_____年______月______日

3、招标文件要求提供或投标人认为应附的其他材料