如皋市政府采购竞争性磋商文件

| 项目名称： | 如皋市主城区排水管网改造设计项目 |
| --- | --- |
| 计划编号： | JSZC-320682-RGCJ-C2025-0016 |

采购人名称：如皋市住房和城乡建设局

采购代理机构名称：如皋市城建工程项目管理有限公司

2025年7月

第1章 竞争性磋商公告

一、项目基本情况

1.项目名称：如皋市主城区排水管网改造设计项目

2.项目编号：JSZC-320682-RGCJ-C2025-0016

3.预算金额：人民币97.2万元（采购包1：45.4万元，采购包2：51.8万元）

4.最高限价：所设计项目经财政局评审的财政评审价或者预算价（扣暂列金）1.08%。投标费率最多保留至小数点后两位,若响应供应商的投标费率高于最高投标费率，其响应文件将按无效文件处理。

采购包1：最终结算价不得超过45.4万元；采购包2：最终结算价不得超过51.8万元。

5.采购需求：采购包1:实施内容主要包括解放路（益寿路-海阳路）、丹凤街等市政排水管网改造，管径DN400-DN1200，计划改造排水管网长度约4.4公里，总投资约4200万；采购包2：实施内容主要包括福成路、安定街、秀水路、广济路、海阳路（中山路转盘-外城河）、大司马路等市政排水管网改造，管径DN400-DN1200，计划改造排水管网长度约8.9km，总投资约4800万。需采购设计。本工程共分两个采购包，按照采购包1、采购包2的顺序开标，为保证项目设计进度，一个响应供应商原则上只能中一个采购包。已成交采购包1的响应供应商，不得参加采购包2的报价。详见第三章项目需求。

6.合同履行期限：60日历天。接到招标人书面通知后20日内完成全部方案设计文件(含效果图、PPT等)；方案设计文件通过招标人确认后20日内，提交初步设计文件(含设计概算)；初步设计文件通过评审后20日内，提交全部施工图设计文件；其他任务根据发包人要求执行。

7.本项目是否接受联合体：否

8.本项目是否专门面向中小企业采购：是

9.项目类型：服务

10.项目所属行业：其他未列明行业

二、响应人的资格要求：

1.《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件：

（1）具有独立承担民事责任的能力;

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度;

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力;

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录;

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录;

（6）法律、行政法规规定的其他条件。

2. 落实政府采购政策需满足的资格要求：

（1）提供《中小企业声明函》、《残疾人福利性单位声明函》或监狱和省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。对于专门面向中小企业采购的项目，不提供的，按无效响应处理；对于非专门面向中小企业采购的项目，供应商属于小微企业、监狱企业或者残疾人福利性单位的，享受价格扣除优惠。

（2）响应产品属于财政部、国家发改委公布的“节能产品品目清单”范围内的，须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书复印件,以及全国认证认可信息公共服务平台查询截图。

（3）响应产品如属于财政部、生态环境部公布的“环境标志产品品目清单”范围内的，须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期内的环境标志产品认证证书复印件,以及全国认证认可信息公共服务平台查询截图。

3. 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本采购项目的采购活动。

4. 本项目的特定资格要求：

（1）响应供应商须具有工程设计综合资质甲级或市政行业乙级及以上设计资质或市政行业（道路工程、排水工程）专业乙级及以上设计资质。

（2）响应供应商拟选派项目负责人须具有市政工程相关专业高级工程师及以上技术职称，在设计期间未经发包人同意不得随意更换。

注：市政工程相关专业是指给排水、道路等相关专业，如职称证上无法体现具体专业类别的须同时提供毕业证书或职称评定申请书（表）等相关证明材料。

（3）本项目属于专门面向中小企业采购的项目，供应商应当提交《中小企业声明函》，该项目所属行业为其他未列明行业。

5.响应供应商的法定代表人参加议标活动的，须在响应文件中提供法定代表人身份证明和身份证复印件；委托代理人参加竞争性谈判活动的，还须在响应文件中提供法定代表人的授权委托书。代理人须为响应供应商的正式员工，并提供响应文件提交截止日前最近1个月响应供应商为其缴纳社保的证明；新成立企业距响应文件提交截止日不足30日的，可不提供缴纳社保的证明（以新办企业营业执照发放日期为准）。

6.未被“信用中国（www.creditchina.gov.cn）”、“中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/）”网站列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单，查询结果以评审过程中现场网络截图为准。

三、获取竞争性磋商文件

1. 时间：本公告发布之日起5个工作日内。

2. 地点：江苏省政府采购网

3. 方式：本项目采用“苏采云”系统网上注册登记方式，具体详见《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）投标人操作手册》。

四、竞争性磋商响应文件截止时间和地点

截止时间：2025年08月04日9点00分（北京时间）

地点：通过“苏采云”系统提交，具体详见《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）投标人操作手册》。

开启时间：2025年08月04日9点00分（北京时间）

开启地点：“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）“开标大厅”。

五、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

六、其他补充事宜

1.本项目采用电子化交易模式，具体详见《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）投标人操作手册》，特别注意以下事项：

（1）“苏采云”系统的网址为：http://jszfcg.jsczt.cn/；

（2）响应供应商需办理“CA 数字证书”的，可参阅“江苏省政府采购网/办事指南/资料下载”中有关资料（http://jsxcmm.com/help/gys.html）。

（3）使用谷歌浏览器。

（4）提前准备好麦克风、音响，摄像头，并检查保证能够正常使用。

（5）操作系统至少win7以上，建议使用win10操作系统。

（6）供应商应当通过“苏采云”系统提交电子响应文件，响应文件不得超过150M。

2. 磋商保证金及履约保证金：免收

3.拟派项目组联络员：项目组提供至少1名市政工程相关专业工程师及以上技术职称的技术人员作为日常联络员，做好日常对接工作，服务期限为合同包含设计项目全部取得竣工验收合格证书为止（预计2026年12月底），联络员必须每个工作日在招标人提供的固定场所上班（期间食宿自理），接受招标人的考勤考核制度，协助招标人开展相关技术工作。

注：市政工程相关专业是指给排水、道路等相关专业，如职称证上无法体现具体专业类别的须同时提供毕业证书或职称评定申请书（表）等相关证明材料。

七、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

1. 采购人信息

名    称：如皋市住房和城乡建设局

地    址：如皋市行政中心B座4楼

项目经办人姓名：徐先生

项目经办人联系方式：0513-87280559

2. 采购代理机构信息

名    称：如皋市城建工程项目管理有限公司

地　　址：如皋市大司马南路8号前一楼

项目经办人姓名：徐相芹

项目经办人联系方式：13773800561

第2章 磋商须知

1. 参加磋商费用

参加竞争性磋商活动的供应商，应自行承担所有与准备和参加竞争性磋商活动有关的费用，无论磋商过程中做法和结果如何，采购人或者代理机构在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

2. 磋商文件的约束力

2.1供应商一旦参加本项目磋商活动，即被认为接受了本磋商文件的规定和约束。本磋商文件由磋商公告、磋商须知、采购需求、合同文本、评审标准和评审方法、响应文件组成、以及“苏采云”系统相关要求等部分组成。

2.2提交首次响应文件截止之日前，采购人、采购代理机构或者磋商小组可以对已发出的磋商文件进行必要的澄清或者修改，通过“苏采云”系统发布澄清公告或者修改的内容，并以所发布的本项目的“更正（澄清）公告”的形式通知所有获取采购文件的潜在供应商。敬请各潜在供应商关注本项目的“更正（澄清）公告”，并通过“苏采云”系统重新下载更正（澄清）后的采购文件（后缀名为“.kedt”），离线编制响应文件，否则，将自行承担相应的风险。

2.3 澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购人、采购代理机构应当在提交首次响应文件截止时间至少5日前，以发布更正公告形式通知所有获取磋商文件的供应商；不足5日的，采购人、采购代理机构应当顺延提交首次响应文件截止时间。

3.响应文件编制

3.1 供应商应认真阅读竞争性磋商文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按竞争性磋商文件要求和规定编制响应文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其响应文件对磋商文件作出实质性响应，否则其风险由供应商自行承担。

3.2 除技术性能另有规定外，响应文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

3.3 供应商编写的响应文件应包括资格审查文件、商务技术文件、报价文件等部分，具体按照“第6章 响应文件组成”要求编写。

4.响应文件提交、撤回和修改

4.1 供应商对CA证书妥善保管，如被他人盗用投标，因此带来的结果均由供应商自行承担。

4.2 供应商应当按照采购文件和“苏采云”系统的要求编制并加密响应文件。

4.3 供应商应当对采购文件提出的实质性要求和条件作出实质性响应，并在电子投标系统逐条应答。

4.4 供应商应对要求提供的资格证明文件（如资质证书、资格证书）、技术资料（如白皮书、彩页、手册、检测报告等）扫描上传至投标系统。

4.5 供应商须通过“苏采云”系统提供的政府采购客户端工具（使用“CA数字证书”）加盖电子签章，并对电子响应文件加密。未按规定加密的响应文件，“苏采云”系统拒收并提示。

4.6 供应商应当在响应文件提交截止时间前，通过“苏采云”系统提交电子响应文件。逾期提交的响应文件，“苏采云”系统将自动拒收。供应商应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因供应商自身原因造成的电子响应文件上传不成功由供应商自行承担全部责任。

4.7 供应商可在响应文件提交截止时间前，撤回其电子响应文件，具体操作方法见《江苏省政府采购（供应商）国信CA数字证书及电子签章办理指南》。供应商撤回电子响应文件的，则认为其不再参与本项目磋商活动。

4.8供应商可在响应文件提交截止时间前，对其电子响应文件进行修改。在响应文件提交截止时间之后，供应商不得对其电子响应文件作任何修改。

4.9 采购代理机构可以通过修改磋商文件，酌情延长响应文件提交截止时间。

4.10 响应文件的有效期：从提交响应文件截止日起90天。

5. 磋商

5.1 采购人或者代理机构将在竞争性磋商公告中规定的时间和地点组织竞争性磋商活动。

5.2竞争性磋商开始前，供应商使用CA数字证书登录“苏采云”系统，并根据开标会议区发出响应文件解密的指令，在30分钟之内使用CA数字证书解密各自响应文件。

5.3响应供应商因网络与电源不稳定、未按操作手册要求配置软硬件、解密锁发生故障或用错、故意不在要求时限内完成解密等自身原因，导致响应文件在规定时间内未能解密、解密失败或解密超时，视为响应供应商撤销其响应文件，系统内响应文件将被退回。

5.4因采购人原因或网上招投标平台发生故障，导致无法按时完成响应文件解密或评审工作无法进行的，可根据实际情况相应延迟解密时间或调整评审时间。

5.5 磋商小组由政府采购评审专家、采购人代表组成。评审专家不得以评审专家身份参加本部门或本单位采购项目的评审。达到公开招标限额标准的项目，磋商小组应当由5人以上单数组成。

5.6 磋商小组对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查。磋商小组在审查分为资格审查、符合性审查和综合评审。响应供应商未通过资格审查、符合性审查的，告知其具体原因。

5.7 磋商小组审查时，可以通过视频会议，要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。

5.8 接到澄清要求的供应商，应在磋商小组规定的时间内做出澄清，澄清的内容作为响应文件的补充部分，但澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

5.9 供应商在评审全过程中应保持通讯畅通，并安排专人与采购人或采购代理机构及磋商小组联系。

5.10各响应供应商请关注开标大厅交流区，响应文件解密结束后，请勿离开开标大厅。在资格审查、符合性审查和综合评审结束后，根据采购人或采购代理机构通知，须在20分钟内填写并提交最后报价。未在规定时间内提交最后报价的，视为退出磋商。

5.11在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款。对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组及时以书面形式通知所有参加磋商的供应商。供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应文件。

5.12需经磋商由供应商提供最终设计方案或解决方案的，磋商结束后，磋商小组按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上供应商的设计方案或者解决方案，并要求其在规定时间内提交最后报价。

5.13在通过资格审查、符合性审查的供应商中，有多家供应商提供相同品牌的产品或者核心产品的，按一家响应供应商计算，评审后得分最高的供应商获得成交人推荐资格；评审得分相同的，报价最低的供应商获得成交人推荐资格，报价相同的，采取随机抽取方式确定，其他同品牌供应商不得作为成交候选人。

5.14 有下列情形之一的，视为供应商串通，其响应无效：

5.14.1不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制；

5.14.2不同供应商的电子响应文件由同一台电子设备编制、打包、加密或者上传；

5.14.3 不同供应商的响应文件由同一供应商的电子设备打印、复印；

5.14.4不同供应商的响应报价用同一个预算编制软件密码锁制作或者出自同一供应商的电子文档；

5.14.5不同供应商从同一个单位或者同一个自然人的互联网协议地址下载竞争性磋商文件、上传响应文件；

5.14.6 不同供应商的响应文件异常一致或者响应报价呈规律性差异；

5.14.7 不同供应商委托同一单位或者个人办理磋商事宜；

5.14.8不同供应商的响应文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

5.14.9不同供应商的磋商保证金虽然经由供应商自己的基本账户转出，但所需资金来自同一单位或者个人的账户。

5.15 磋商小组认为响应供应商的报价明显低于其他通过符合性审查响应供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，可以通过视频会议，要求供应商在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料。当响应报价低于采购项目预算 50%或者低于采购项目最高限价 45%的，磋商小组应当要求相关供应商在评标现场合理的时间内，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及相关证明材料，对响应报价作出解释，由磋商小组结合同类产品在主要电商平台的价格、该行业当地薪资水平等情况，依据专业经验对供应商报价合理性进行判断。投标供应商不提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，磋商小组应当将其作为无效响应处理。

6.成交和合同

6.1 磋商小组应当根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐3名以上成交候选供应商。对于市场竞争不充分的科研项目、需要扶持的科技成果转化项目以及政府购买服务项目，可以推荐2家成交候选供应商。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。

6.2 除资格性检查认定错误、分值汇总计算错误、分项评分超出评分标准范围、客观分评分不一致、或者经磋商小组一致认定评分畸高、畸低的情形外，采购人或者采购代理机构不得以任何理由组织重新评审。

6.3 采购人与成交供应商应当在成交通知书发出之日起30日内，按照采购文件确定的合同文本以及采购标的、规格型号、采购金额、采购数量、技术和服务要求等事项签订政府采购合同。

6.4 采购人不得向成交供应商提出超出采购文件以外的任何要求作为签订合同的条件，不得与成交供应商订立背离采购文件确定的合同文本以及采购标的、规格型号、采购金额、采购数量、技术和服务要求等实质性内容的协议。

6.5 除不可抗力等因素外，成交通知书发出后，采购人改变成交结果，或者成交供应商拒绝签订政府采购合同的，应当承担相应的法律责任。拒绝签订政府采购合同的成交供应商不得参加对该项目重新开展的采购活动。

6.6采购人与成交供应商应当根据合同的约定依法履行合同义务。政府采购合同的履行、违约责任和解决争议的方法等适用《中华人民共和国民法典》。

7.政府采购政策功能落实

7.1 对于非专门面向中小企业采购的项目，小微型企业享受价格扣除优惠。

7.1.1 货物类或者服务类采购项目，采购人、采购代理机构应当对符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定的小微企业报价给予10%的扣除；工程类采购项目，给予3%的扣除，给予用扣除后的价格参加评审。

7.1.2接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的货物类或者服务类采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30%以上的，采购人、采购代理机构应当对联合体或者大中型企业的报价给予 4的扣除；工程类采购项目，给予1%的扣除，用扣除后的价格参加评审。组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

7.1.3价格扣除比例或者价格分加分比例对小型企业和微型企业同等对待，不作区分。

7.1.4 在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受价格扣除政策：

7.1.4.1在货物采购项目中，货物由小微企业制造，即货物由小微企业生产且使用该小微企业商号或者注册商标；

7.1.4.2在工程采购项目中，工程由小微企业承建，即工程施工单位为小微企业；

7.1.4.3在服务采购项目中，服务由小微企业承接，即提供服务的人员为小微企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

7.1.4.4以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

7.1.5 符合上述要求的企业，应当出具《中小企业声明函》，否则不得享受相关中小企业扶持政策。供应商提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。适用招标投标法的政府采购工程建设项目，响应供应商提供声明函内容不实的，属于弄虚作假骗取成交，依照《中华人民共和国招标投标法》等国家有关规定追究相应责任。

7.1.6 下列情形不享受价格扣除政策：

7.1.6.1在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的。

7.1.6.2 响应供应商与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系。

7.1.7《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号）

| 行业名称 | 指标名称 | 计量 单位 | 中型 | 小型 | 微型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 农、林、牧、渔 | 营业收入（Y） | 万元 | 500≤Y<20000 | 50≤Y<500 | Y<50 |
| 工业 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X<1000 | 20≤X<300 | X<20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y<40000 | 300≤Y<2000 | Y<300 |
| 建筑业 | 营业收入（Y） | 万元 | 6000≤Y<80000 | 300≤Y<6000 | Y<300 |
|  | 资产总额（Z） | 万元 | 5000≤Z <80000 | 300≤Z <5000 | Z<300 |
| 批发业 | 从业人员（X） | 人 | 20≤X<200 | 5≤X<20 | X<5 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 5000≤Y<50000 | 1000≤Y<5000 | Y<1000 |
| 零售业 | 从业人员（X） | 人 | 50≤X<300 | 10≤X<50 | X<10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 500≤Y<20000 | 100≤Y<500 | Y<100 |
| 交通运输业 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X<1000 | 20≤X<300 | X<20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 3000≤Y<30000 | 200≤Y<3000 | Y<200 |
| 仓储业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X<200 | 20≤X<100 | X<20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y<30000 | 100≤Y<1000 | Y<100 |
| 邮政业 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X<1000 | 20≤X<300 | X<20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y<30000 | 100≤Y<2000 | Y<100 |
| 住宿业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X<300 | 10≤X<100 | X<10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y<10000 | 100≤Y<2000 | Y<100 |
| 餐饮业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X<300 | 10≤X<100 | X<10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y<10000 | 100≤Y<2000 | Y<100 |
| 信息传输业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X<2000 | 10≤X<100 | X<10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y<100000 | 100≤Y<1000 | Y<100 |
| 软件和信息技术服务业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X<300 | 10≤X<100 | X<10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y<10000 | 50≤Y<1000 | Y<50 |
| 房地产开发经营 | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y<200000 | 100≤Y<1000 | Y<100 |
|  | 资产总额（Z） | 万元 | 5000≤Z <10000 | 2000≤Z <5000 | Z<2000 |
| 物业管理 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X<1000 | 100≤X<300 | X<100 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y<5000 | 500≤Y<1000 | Y<500 |
| 租赁和商务服务业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X<300 | 10≤X<100 | X<10 |
|  | 资产总额（Z） | 万元 | 8000≤Z <120000 | 100≤Z <8000 | Z<100 |
| 其他未列明行业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X<300 | 10≤X<100 | X<10 |

说明：大型、中型和小型企业须同时满足所列指标的下限，否则下划一档；微型企业只须满足所列指标中的一项即可。

7.2 残疾人福利单位价格扣除

7.2.1享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

7.2.1.1 安置的残疾人（指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人）占本单位在职职工人数（指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或者服务协议的雇员人数）的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；

7.2.1.2 依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

7.2.1.3 为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

7.2.1.4 通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

7.2.1.5 提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

7.2.2 在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。向残疾人福利性单位采购的金额，计入面向中小企业采购的统计数据。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

7.2.3 残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》，否则不予享受。

7.2.4 残疾人福利单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

7.3 监狱和戒毒企业价格扣除

7.3.1 监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地(设区的市)监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

7.3.2 监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。

7.3.3 在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。

7.3.4 监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

7.4 根据《财政部、发展改革委关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）要求，下列产品实行强制采购或者优先采购：

7.4.1 对于属于节能产品政府采购品目清单内的台式计算机、便携式计算机、平板式微型计算机、激光打印机、针式打印机、液晶显示器、投影仪、多功能一体机、冷水机组、水源热泵机组、溴化锂吸收式冷水机组、多联式空调、房间空气调节器、单元式空气调节机、机房空调、管型荧光灯镇流器、空调机、电热水器、普通照明用双端荧光灯、电视机、监视器、便器、水嘴器等产品，实行强制采购。

7.4.2 对于属于节能产品政府采购品目清单内的喷墨打印机、扫描仪、离心泵、冷节塔、电机、配电变压器、电冰箱、洗衣机、燃气热水器、热泵热水器、太阳能热水系统、LED道路/隧道照明产品、LED筒灯、普通照明用非定向自镇流LED灯、商用燃气灶具等产品实行优先采购。

7.5 根据《财政部、生态环境部关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）要求，对于环境标志产品政府采购品目清单内的计算机设备、打印设备、显示设备、扫描仪、投影仪、复印机、多功能一体机、速印机、载货汽车（含自卸汽车）、乘用车、小型客车、专用车辆、制冷空调设备、空调机、热水器、室内照明灯具、传真通信设备、电视设备、床类、台/桌类、椅凳类、沙发类、柜类、架类、屏风类、水池、便器、水嘴、组合家具、家用家具零配件、其他家具用具、棉、化纤纺织及印染原料、复印纸、鼓粉盒、人造板、人造板表面装饰板、水泥、商品混凝土、纤维增强水泥制品、石膏板、轻质隔墙条板、建筑陶瓷制品、建筑防水卷材及制品、矿物绝热和吸声材料、矿物材料制品、功能性建筑涂料、其他非金属建筑材料、墙面涂料、防水涂料、门、门槛、窗、涂料、密封用填料及类似品、塑料制品等产品，实行优先或强制采购。

7.6 根据《江苏省政府采购供应商监督管理暂行办法》的规定，诚信记录分每减10分，给予本项目总分值2%的扣分，扣分最多不超过本项目总分值6%。

8.无效响应和磋商活动终止

8.1 出现下列情形之一的，作无效响应处理。

8.1.1 不具备竞争性磋商文件中规定的资格要求的。

8.1.2 最后报价超过了采购预算或最高限价的。

8.1.3 未通过符合性审查的。

8.1.4不符合法律、法规和竞争性磋商文件中规定的其他实质性要求的。

8.1.5 供应商被“信用中国”网站列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现供应商存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

8.1.6 响应文件含有采购人不能接受的附加条件的。

8.1.7 本项目采购产品被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”、“环境标志产品品目清单”强制采购范围，而供应商的响应产品不在强制采购范围内的。

8.1.8 响应文件未按照磋商文件要求加盖电子签章。

8.1.9 供应商在系统规定的时间内未成功解密电子响应文件的。

8.1.10 未完整上传响应文件电子文档的,或上传的文件打不开的。

8.1.11 不同的供应商响应文件制作机器码、文件创建标识码一致的。

8.1.12其他法律、法规及本磋商文件规定的属无效响应的情形。

8.2 出现下列情形之一的，本次竞争性磋商采购活动将被终止：

8.2.1 因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；

8.2.2 出现影响采购公正的违法、违规行为的；

8.2.3 除了市场竞争不充分的科研项目、需要扶持的科技成果转化项目和政府购买服务项目之外，在采购过程中符合要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的。

8.2.3 对于市场竞争不充分的科研项目、需要扶持的科技成果转化项目或者政府购买服务项目，提交最后报价的供应商不足2家。

8.2.5  因重大变故，采购任务取消的。

9. 询问、质疑和投诉

9.1 供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人或者采购代理机构提出询问，采购人或者采购代理机构应当在3个工作日内作出答复。

9.2 供应商认为采购文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。

上述应知其权益受到损害之日，是指：对可以质疑的招标文件提出质疑的，为收到招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日；对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；对成交结果提出质疑的，为成交结果公告期限届满之日。

9.3 提出质疑的供应商（以下简称质疑供应商）应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商已依法获取其可质疑的采购文件的，可以对该文件提出质疑。

9.4 供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，质疑函内容详见第9.9条质疑函范本。供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

9.5 供应商须在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商提交的书面质疑材料应当包括下列内容：营业执照复印件（自然人除外）、授权委托书原件（如有代理人）、法人代表及代理人（如有代理人）身份证复印件、按照本招标文件中《质疑函范本》要求填写的质疑函原件。

9.6 书面质疑材料应当直接送达，由采购人或者采购代理机构项目经办人员签收。经采购人或者采购代理机构同意，可以采用电子方式送达质疑函。直接送达书面质疑材料有困难的，可以邮寄送达。邮寄送达的，以回执上注明的收件日期为送达日期。采购人或者采购代理机构项目经办人及联系方式，见磋商文件第1章。

9.7 以下情形的质疑不予受理：

9.7.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

9.7.2 超出政府采购法定期限的质疑。

9.7.3未参加磋商活动的供应商或在磋商活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

9.7.4 供应商组成联合体参加磋商活动，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

9.8 供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，采购代理机构有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

9.9 质疑函范本

质疑函

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：邮编：

联系人：联系电话：

授权代表：联系电话：

地址：邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：              公章：

日期：

9.10 质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向财政部门提起投诉。

9.11 投诉人投诉时,应当提交投诉书和必要的证明材料，并按照被投诉采购人、采购代理机构（以下简称被投诉人）和与投诉事项有关的供应商数量提供投诉书的副本。

9.12 投诉人投诉时,应当提交投诉书和必要的证明材料，并按照被投诉采购人、采购代理机构（以下简称被投诉人）和与投诉事项有关的供应商数量提供投诉书的副本。投诉人为自然人的，应当由本人签字；投诉人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。投诉书内容详见第9.14条投诉书范本。

9.13 投诉人应当将投诉书送达如皋市财政局政府采购管理科（如皋市解放路199号，行政中心A座814室，联系电话0513-87623860）。

9.14 投诉书范本

投诉书

一、投诉相关主体基本情况

投诉人：

地     址：邮编：

法定代表人/主要负责人：联系电话：

授权代表：联系电话：

地     址：邮编：

被投诉人1：

地     址：邮编：

联系人：联系电话：

被投诉人2

……

相关供应商：

地     址：邮编：

联系人：联系电话：

二、投诉项目基本情况

采购项目名称：

采购项目编号：包号：

采购人名称：

代理机构名称：

采购文件公告:是/否 公告期限：

采购结果公告:是/否 公告期限：

三、质疑基本情况

投诉人于年月日,向提出质疑，质疑事项为：

采购人/代理机构于年月日,就质疑事项作出了答复/没有在法定期限内作出答复。

四、投诉事项具体内容

投诉事项 1：

事实依据：

法律依据：

投诉事项2

……

五、与投诉事项相关的投诉请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

10. 政府采购合同信用融资扶持政策

10.1 政府采购成交供应商提出“政采贷”融资申请的，采购人应当依法按时在“苏采云”系统中录入并公开政府采购合同信息，勾选“融资贷款”选项，并在合同签订、验收付款、账号维护等环节提供必要便利，持续降低参与政府采购的中小企业融资成本。

10.2 成交供应商如需获得合同信用融资支持，可凭政府采购合同办理“政采贷”融资贷款，详情请见南通市政府采购网 “易企服”综合服务平台-金融产品全周期-贷款产品专栏。

11. 采购代理服务费

11.1 竞争性谈判文件制作费用300元，供应商投标时收取。

11.2 采购代理服务费收取标准：本次采购代理服务费以成交价为基数，采用差额定率累进法（100万元以下部分，费率1.5%；100万元（含）~500万元部分，费率为0.8%；500万元（含）~1000万元部分，费率0.55%；1000万元（含）~5000万元部分，费率为0.35%）分段计算后汇总，不足叁仟按叁仟元计取。投标供应商在报价中需考虑此费用的代付，采购人不再另行支付。

11.3采购代理服务费由中标供应商支付。成交供应商自成交结果公告发布之日起五个工作日内，向采购代理机构支付服务费。

11.4 采购代理机构账户信息：

（1）收款单位名称：如皋市城建工程项目管理有限公司

（2）账户号码：32001647264059668888

（3）开户行：中国建设银行股份有限公司如皋城中支行

第3章 采购需求

供应商在制作响应文件时仔细研究采购需求说明。采购需求包括技术要求和商务要求:技术要求是指对采购标的功能和质量要求，包括性能、材料、结构、外观、安全，或者服务内容和标准等;商务要求是指取得采购标的的时间、地点、财务和服务要求，包括交付（实施）的时间（期限）和地点（范围），付款条件（进度和方法），包装和运输，售后服务，保险等。

供应商不能简单照搬照抄磋商文件项目需求说明中的技术、商务要求，必须作实事求是的响应。如响应供应商提供的货物和服务同采购人提出的项目需求说明中的技术、商务要求不同的，必须在《商务部分正负偏离表》和《技术部分正负偏离表》上明示。

一、项目简介

如皋市主城区排水管网改造设计项目。

二、采购内容

采购包1：实施内容主要包括解放路（益寿路-海阳路）、丹凤街等市政排水管网改造，管径DN400-DN1200，计划改造排水管网长度约4.4公里，总投资约4200万；采购包2：实施内容主要包括福成路、安定街、秀水路、广济路、海阳路（中山路转盘-外城河）、大司马路等市政排水管网改造，管径DN400-DN1200，计划改造排水管网长度约8.9km，总投资约4800万。需采购设计。

三、服务要求

（一）工作程序及主要内容

1、主要任务

（1）服务范围：如皋市主城区排水管网改造工程的设计以及项目实施各阶段与设计相关的咨询服务工作。工作内容包含但不限于：方案设计(含效果图、PPT等)、编制水土保持方案、编制防洪影响评价等报告（如需）、安全影响性评价（如需）、编制通航条件影响评价报告（如需）、编制通航安全技术评估报告(含前期所需的专题报告) （如需）、编制环境影响评价报告（如需）、初步设计(含概算)、建设全过程所涉及各专业的施工图设计；设计含地下管网更新改造及相关功能恢复配套的市政设施对应的专业工程以及施工过程中的后续技术服务，配合招标人办理工程前期手续及提供技术资料及各阶段评审费用等。后续技术服务包括各阶段招标配合和施工现场配合服务，施工期间安排设计人员现场服务、设计交底、设计变更、参与隐蔽工程和竣工验收等工作。

（2）服务要求：技术要求只是对服务的一些原则性要求，并不是详尽的要求，响应供应商须依据相关设计技术规范和有关国家、地方、行业标准执行。成交供应商应对响应的文件内容所涉及的知识产权承担一切后果，由此引起的纠纷与采购单位无关。

（二）成果内容：

1、成果具体内容：方案4份、施工图8份。

2、时间要求：根据任务委托单的要求，如因特殊情况未能在规定的时间内出成果，应事先与采购单位沟通，征得采购单位同意后可适当延长出成果周期。

（三）其他要求

1、供应商提供的服务能够至少达到以上要求。

2、成交供应商对服务缺陷应当及时予以更正，拖延或不予更正的，采购人有权另请其他单位更正，所发生的费用由成交供应商承担。

3、成交供应商应加强对设计方案及图纸的保管，每项设计（规划）工作完成后，应将采购人认为必要的有关资料返还给采购人，其余资料成交供应商应按采购人要求进行存档保管，并应及时满足采购人对设计资料的调用、审核等要求。对档案管理不完善造成的资料遗失的，采购人有权解除合同并追究其相关责任。

4、成交供应商须对采购人提供的数据、材料及评估结果、检测结果具有保密义务，如发现有泄密行为，采购人有权解除合同并追究其相关责任。

5、因成交供应商自身工作失误导致成果错误，无法通过审批，采购人有权解除合同并追究其责任。

6、如发现成交供应商有弄虚作假行为的，采购人有权解除合同并追究其相关责任。

7、成交供应商资质范围以内的设计项目不得分包，资质范围以外需要分包的，按照国家资质管理规定，经甲方同意后，可分包给具备相关专业资质条件的单位。

8、拟派项目组联络员服务期限为合同包含设计项目全部取得竣工验收合格证书为止（预计2026年12月底），联络员必须每个工作日在招标人提供的固定场所上班（期间食宿自理），接受招标人的考勤考核制度，协助招标人开展相关技术工作。

如中标人在服务期间未切实履行该条要求，不遵守招标人的考勤考核制度或未能有效协助招标人开展相关技术工作的，招标人将在费用支付时予以处罚，每次核减项目应收设计费的千分之二，最高不超过应收设计费的20%。

四、服务标准

1、设计质量及深度满足现行国家及地方相关设计规范要求，同时也要符合项目设计委托单（任务书）的要求。

2、成交人应保证提供的服务不得侵犯第三方专利权、商标权和设计权、版权等。否则，成交人应负全部责任，并承担由此引起的一切后果。

3、成交人所提供服务的技术标准按国家标准执行，无国家标准的，按行业标准执行，无国家和行业标准的，按企业标准执行；但在采购文件中有特别要求的，按采购文件中规定的要求执行，并且符合相关法律、法规规定的要求。

4、在项目实施过程中，如国家标准修改，应按照新国家标准实施；如本谈判文件规定高于国家标准，无论新旧标准，均按本谈判文件规定实施；如本谈判文件规定低于国家标准，无论新旧标准，均按国家标准规定实施。如本采购文件内有内容相互矛盾，以高标准高要求的为准。以上有关风险等由供应商自行考虑并承担。

五、服务期限和地点

- 服务期限：自本项目设计合同签订之日起至全部工程项目竣工验收完成止。

- 设计总周期：60日历天。接到招标人书面通知后20日内完成全部方案设计文件(含效果图、PPT等)；方案设计文件通过招标人确认后20日内，提交初步设计文件(含设计概算)；初步设计文件通过评审后20日内，提交全部施工图设计文件；其他任务根据发包人要求执行。

- 地点：如皋市

六、考核方案

- 在接到成交供应商以书面形式提出验收申请后，在5个工作日内及时组织相关专业技术人员，严格根据磋商文件、响应文件以及国家相关规定、标准进行验收，必要时邀请相关部门专家共同参与验收，并出具验收报告，作为支付合同价款的依据。

七、付款方式

1、设计费用：设计费结算价按照财政评审价或者预算价（扣除暂列金）乘以   %，若计算得出设计费结算价高于采购包1：45.4万元、采购包2：51.8万元，则分别按照采购包1：45.4万元、采购包2：51.8万元作为结算价。

2、付款方式：

成交人提交全部方案、施工图设计文件并经采购人认可后，采购人向中标人支付设计费(项目设计费=财审价或者预算价(扣除暂列金)*中标费率，有财审价的按财审价，无财审价的依据业主委托的造价咨询单位出具的预算价计算)80%，余款待工程竣工验收合格后，一次性付清。如当年项目完成方案设计后不再深化设计的，则方案费用按设计费（以经采购人确认的设计概算作为工程设计收费计费额）的20%结算;如项目完成全部设计成果并提交通过后，因非中标人原因项目未实施，则按照设计费总额的80%结算全部设计费;

八、报价要求

- 1、本项目按费率报价，响应报价应是采购文件所确定的服务范围、服务期限内的全部工程设计工作的体现，包含采购范围内的所有任务。其中工程设计费包含工程前期可行性研究及相关咨询服务、方案设计、初步设计、施工图设计、后续服务（含其他专业工程设计衔接整合和配合、招标配合、施工配合、验收配合等工程建设期间的其他相关服务等）所有任务的全部设计取费，及完成上述设计内容所必须的设施、材料、技术、劳务、交通、差旅、现场服务及其它必需的全部费用、税金和拟获得的利润等。

- 2、服务费用包括完成合同规定范围内所有责任和义务（包括现场调查、一般性资料搜集、多方案论证、各种报告及图纸、文件整理并按统一格式编写成电子文件和书面文件后提交采购人），以及工程前期咨询、施工采购配合、设备采购配合、施工配合等服务。

- 3、响应报价均为含税报价。

- 4、除合同另有规定外，本次响应报价为设计费用的全部和唯一来源，成交供应商不得在合同实施过程中，收受任何费用、回扣或佣金。

- 5、响应供应商应先对工程现场和周围环境进行现场考察，以获取那些须响应供应商自己负责的有关编制响应和签署合同所需的所有资料及任何足以影响响应报价的因素，并在报价中予以考虑。任何因忽视或误解现场情况而导致的成本增加或设计工期延长的申请将不获业主批准。

- 6、响应文件与报价表中的报价为响应供应商的最终报价，采购人不接受降价函、按比例优惠等其它任何形式的报价。

- 7、报价应包括完成该项工作所需的专家评审费、材料费、包装费、检验费、装卸费、运输费、技术指导费、劳务费、人员培训费等售后服务费、保险、利润、税金、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。

第4章 合同文本

如皋市政府采购合同

项目名称：如皋市主城区排水管网改造设计项目

计划编号：JSZC-320682-RGCJ-C2025-0016

甲方：如皋市住房和城乡建设局

乙方：

签订时间：      年    月    日

南通市建设工程设计合同

江苏省南通工商行政管理局

监制

南  通  市  建  设  局

委托方（甲方）：如皋市住房和城乡建设局

承包方（乙方）：

甲方委托乙方承担   如皋市主城区排水管网改造设计项目  建设工程设计，经双方协商一致，签订本合同。

第一条  本合同依据下列文件签订：

1.1《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程勘察设计合同条例》、《建筑工程质量管理条例》、《建设工程勘察设计市场管理规定》和《江苏省建设工程勘察设计管理办法》。

1.2国家、省及南通市有关工程勘察设计管理法规、规章和规范性文件。

1.3建设工程批准文件。

- 本合同中建设工程设计项目的名称、地点、

规模、投资、设计内容、标准及服务要求：

  - 工程项目的名称：如皋市主城区排水管网改造设计项目

  - 工程项目的地点： 如皋市

工程项目的规模： 采购包1：实施内容主要包括解放路（益寿路-海阳路）、丹凤街等市政排水管网改造，管径DN400-DN1200，计划改造排水管网长度约4.4公里，总投资约4200万；采购包2：实施内容主要包括福成路、安定街、秀水路、广济路、海阳路（中山路转盘-外城河）、大司马路等市政排水管网改造，管径DN400-DN1200，计划改造排水管网长度约8.9km，总投资约4800万。需采购设计。

  - 工程特征及附注说明：

  - 工程项目的投资总额：      9000万

- 工程项目的设计内容及标准：如皋市主城区排水管网改造工程的设计以及项目实施各阶段与设计相关的咨询服务工作。工作内容包含但不限于：方案设计(含效果图、PPT等)、编制水土保持方案、编制防洪影响评价等报告（如需）、安全影响性评价（如需）、编制通航条件影响评价报告（如需）、编制通航安全技术评估报告(含前期所需的专题报告) （如需）、编制环境影响评价报告（如需）、初步设计(含概算)、建设全过程所涉及各专业的施工图设计；设计含地下管网更新改造及相关功能恢复配套的市政设施对应的专业工程以及施工过程中的后续技术服务，配合招标人办理工程前期手续及提供技术资料及各阶段评审费用等。后续技术服务包括各阶段招标配合和施工现场配合服务，施工期间安排设计人员现场服务、设计交底、设计变更、参与隐蔽工程和竣工验收等工作。

- 2.6  工程项目的服务要求：

- 2.6.1 工作程序及主要内容

- 乙方根据甲方的项目设计任务书具体要求开展设计咨询工作，接受甲方指导并对其负责；完成本项目后，应按甲方要求出具相关书面材料，并拟定费用结算明细，经甲方审核后作为结算凭据。

- （1）工作程序

- 乙方根据甲方的项目设计任务书具体要求开展设计咨询工作。

- （2）主要任务

- ①设计范围：如皋市主城区排水管网改造工程的设计以及项目实施各阶段与设计相关的咨询服务工作。工作内容包含但不限于：方案设计(含效果图、PPT等)、编制水土保持方案、编制防洪影响评价等报告（如需）、安全影响性评价（如需）、编制通航条件影响评价报告（如需）、编制通航安全技术评估报告(含前期所需的专题报告) （如需）、编制环境影响评价报告（如需）、初步设计(含概算)、建设全过程所涉及各专业的施工图设计；设计含地下管网更新改造及相关功能恢复配套的市政设施对应的专业工程以及施工过程中的后续技术服务，配合招标人办理工程前期手续及提供技术资料及各阶段评审费用等。后续技术服务包括各阶段招标配合和施工现场配合服务，施工期间安排设计人员现场服务、设计交底、设计变更、参与隐蔽工程和竣工验收等工作。

- ②服务要求：技术要求只是对服务的一些原则性要求，并不是详尽的要求，乙方须依据相关设计技术规范和有关国家、地方、行业标准执行。应对响应的文件内容所涉及的知识产权承担一切后果，由此引起的纠纷与甲方无关。

- 2.6.2 成果内容：

- （1）成果具体内容：方案4份、初步设计4份、施工图8份。

- （2）时间要求：乙方需在规定时间内完成相应工作。如因特殊情况未能在规定的时间内出图，应事先与甲方沟通，征得甲方同意后可适当延长出图周期。

- 2.6.3其他要求

- 乙方提供的服务能够至少达到以上主要任务、成果内容的要求，同时明确详细的服务方案（包括项目具体实施方案、人员配备方案、拟投入的设施设备方案、服务响应方案、质量保证体系、紧急情况及突发事件处理方案、安全措施等）。

- 第三条  甲方向乙方提交的有关资料及文件

| 序号 | 提交资料及文件名称 | 份数 | 提交时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 设计要点 | 1 | 及时提供 |  |
| 2 | 其它 | 1 | 及时提供 |  |

第四条  乙方向甲方交付的设计文件

| 序号 | 交付设计文件名称 | 阶段 | 份数 | 交付时间 | 质量等级 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 方案及相关图件与说明 |  | 4 | 合同签订后 20 日 历天内 | 合格 |
| 2 | 初步设计 |  | 4 | 方案确定后 20日 历天内 | 合格 |
| 3 | 施工图 |  | 8 | 方案确定后20日历天内 | 合格 |

第五条  设计费用及支付方法

5.1甲方应支付本合同中建设工程设计项目的设计费，设计费结算价按照财政评审价或者预算价（扣除暂列金）乘以   %，若计算得出设计费结算价高于采购包1：45.4万元、采购包2：51.8万元，则分别按照采购包1：45.4万元、采购包2：51.8万元作为结算价。

5.2支付方法为：

乙方提交全部方案、施工图设计文件并经采购人认可后，甲方向乙方支付设计费(项目设计费=财审价或者预算价(扣除暂列金)*中标费率，有财审价的按财审价，无财审价的依据甲方委托的造价咨询单位出具的预算价计算)80%，余款待工程竣工验收合格后，一次性付清。如当年项目完成方案设计后不再深化设计的，则方案费用按设计费（以经甲方确认的设计概算作为工程设计收费计费额）的20%结算;如项目完成全部设计成果并提交通过后，因非乙方原因项目未实施，则按照设计费总额的80%结算全部设计费;

第六条   双方责任

6.1  甲方责任：

6.1.1 甲方按本合同第三条规定的内容，在规定的时间内向乙方提交资料及文件，并对其完整性、正确性及时限负责。

甲方提交上述资料及文件超过规定期限15天以内，乙方按本合同第四条规定交付设计文件时间顺延；超过规定期限15天以上时，乙方有权重新确定交付设计文件的时间。

- 6.1.2甲方变更委托设计项目、规模、条件或因提交的资料错误，或对提交资料作较大修改，以致造成乙方设计需返工时，双方除需另行协商签订补充合同、重新明确有关条款外，甲方应按乙方所耗工作量向乙方支付返工费。

- 6.1.3甲方要求乙方比合同规定时间提前交付设计文件时，甲方应支付赶工费。

- 6.1.4甲方应为乙方派往现场的工作人员提供工作生活及交通等方便条件。

- 6.1.5甲方负责将乙方交付的设计文件报项目所在地建设行政主管部门进行审查，审查合格后方可应用。

- 6.1.6甲方应保护乙方的设计版权，未经乙方同意，甲方对乙方交付的设计文件不得复制或向第三方转让或用于本合同外的项目，如发生以上情况，乙方有权索赔。

- 6.2   乙方责任：

- 6.2.1  乙方设计本合同项目合理使用年限为  见图纸标注    年。

6.2.2  乙方为满足工程实际设计需求，如对前期勘察、测绘信息有补充需要的，乙方以书面形式向甲方提出补充需求，甲方将及时协调工程前期单位予以补充、完善。

6.2.3  乙方应使用经前置性审查合格的岩土工程勘察报告。

6.2.4  乙方按本合同第四条规定的内容、时间及份数向甲方交付设计文件。

6.2.5  乙方的设计质量及深度满足现行国家及地方相关设计规范要求，同时也要符合甲方的要求。

6.2.6  乙方应保证提供的服务不得侵犯第三方专利权、商标权和设计权、版权等。否则，乙方应负全部责任，并承担由此引起的一切后果。

6.2.7  乙方对设计文件出现的遗漏错误负责修改或补充。由于乙方设计错误造成工程质量事故损失，乙方除负责采取补救措施外，应免收受损部分的设计费。损失严重的，根据损失的程度和乙方责任大小向甲方支付赔偿金，赔偿金由双方按照相关法律法规执行。

6.2.8  由于乙方自身原因，延误了按本合同第四条规定的设计文件交付时间，每延误一天，应减收该项目应收设计费的千分之二。

6.2.9  乙方交付设计文件后，应参加有关部门组织的设计审查会议及根据审查结论负责不超出原定计划任务书范围内的必要的调整补充。

6.2.10  乙方应加强对设计方案及图纸的保管，每项设计工作完成后，应将甲方认为必要的有关资料返还给甲方，其余资料乙方应按甲方要求进行存档保管，并应及时满足甲方对设计资料的调用、审核等要求。对档案管理不完善造成的资料遗失的，甲方有权解除合同并追究其相关责任。

6.2.11 乙方须对甲方提供的数据、材料及评估结果、检测结果具有保密义务，如发现有泄密行为，甲方有权解除合同并追究其相关责任。

6.2.12 因乙方自身工作失误导致成果错误，无法通过审批，甲方有权解除合同并追究其责任。

6.2.13 如发现乙方有弄虚作假行为的，甲方有权解除合同并追究其相关责任。

6.2.14 乙方资质范围以内的设计项目不得分包，资质范围以外需要分包的，按照国家资质管理规定，经甲方同意后，可分包给具备相关专业资质条件的单位。

6.2.15 拟派项目组联络员服务期限为合同包含设计项目全部取得竣工验收合格证书为止（预计2026年12月底），联络员必须每个工作日在招标人提供的固定场所上班（期间食宿自理），接受招标人的考勤考核制度，协助招标人开展相关技术工作。如中标人在服务期间未切实履行该条要求，不遵守招标人的考勤考核制度或未能有效协助招标人开展相关技术工作的，招标人将在费用支付时予以处罚，每次核减项目应收设计费的千分之二，最高不超过应收设计费的20%。

6.2.16乙方在进行现场勘察前，必须根据项目的实际情况和相关的法律法规，采取安全措施，如发生事故，责任概由乙方承担。

第七条    其他

- 7.1甲方指派       为现场代表，具体负责本合同的履行。乙方项目负责人    。

- 7.2甲方应按法规规定要求，设计文件报工程项目所在地建设行政主管部门审查，乙方应配合甲方对审查出的有关问题作出修改，直至满足要求。

- 7.3甲方要求乙方派专人长期驻施工现场进行配合与解决有关问题时，双方应另行签订技术咨询服务合同。

- 7.4乙方为本合同项目所采用的国家或地方标准图，由甲方自费向有关出版部门购买。

- 7.5本合同第四条规定乙方交付的设计文件份数超过《工程勘察设计收费标准》规定的份数，乙方另收工本费。

- 7.6本工程项目中，建筑材料、设备的加工定货，甲方需要乙方设计人员配合时，所需费用由甲方承担。

- 7.7甲方委托乙方配合引进项目，从询价、对外谈判、国内外技术考察直至建成投产的各个阶段，应吸收承担有关设计任务的乙方参加。出国费用，除制装费外，其他费用由甲方支付。

- 7.8甲方委托乙方承担本合同内容之外的工作服务，另行支付费用。

- 7.9由于不可抗拒因素致使合同无法履行时，双方应及时协商解决。

- 7.10本建设工程设计合同在履行过程中发生纠纷，甲乙双方应及时协商解决。协调不成时，可向如皋市人民法院起诉。

- 7.11其他约定事项：/

7.11本合同未尽事宜，双方可签订补充协议作为附件，补充协议与本合同具有同等效力。

7.12本合同正本一式陆份，甲方执肆份，乙方执贰份。

7.13本合同经甲、乙双方签字盖章后生效，双方履行完合同规定的义务后，本合同即行终止。

委托方单位名称（盖章）：            承包方企业名称（盖章）：

法定代表人：                       法定代表人：

单位地址：                         单位地址：

邮政编码：                         邮政编码：

电    话：                         电    话：

电    传：                         电    传：

开户银行：                         开户银行：

银行帐号：                         银行帐号：

签订合同代表（签字）：              签订合同代表（签字）：

2025年7月 日                     2025年7月 日

工程设计承诺书

如皋市住房和城乡建设局：

贵局招采的 如皋市主城区排水管网改造工程（分包  ）设计服务项目，已由我司承接，为确保设计成果的科学性、合理性、实效性，切实解决片区积水难题，提升城市排水防涝综合能力，我单位围绕“高标准、强质效、优服务”郑重承诺：

一、设计理念

将坚持问题导向、目标导向为核心设计理念，确保内涝防治设计重现期20年的24小时降雨230.8毫米不发生内涝、易积水路段不发生大面积或超15厘米深积水。通过对前期不同类型降雨分析模拟不同降雨情景，结合城市发展规划和需求，设计出满足强降雨时的高效收集、快速排水的系统。

二、技术标准

严格遵循国家及地方相关排水防涝工程技术标准和规范开展设计，精确计算城市的降雨量、汇水面积、排水流量，合理确定排水管道的管径、坡度、流速等参数，确保排水系统在各种降雨强度下都能安全、稳定运行。采用先进的地理信息系统和水力模型软件，对排水管网进行优化设计，提高排水效率。

三、设计质量

严格设计环节质量把控，确保设计图与现场实际一致，加强与贵局等部门沟通，在高质量设计的前提下，恪守工期要求，积极配合相关部门的审查和审批工作，及时修改完善设计方案。同时充分考虑实际施工的可行性和便利性，杜绝出现重大设计变更或多次设计调整，为工程的高质量施工奠定基础。

四、后期服务

在工程施工期间，我司将派遣专业技术人员开展现场指导和技术支持，及时化解推进中遇到的各类问题；工程竣工后，积极参与工程验收，对照技术标准把好验收关，并提供长期的技术咨询和维护服务。对排水防涝工程的运行情况进行跟踪监测，确保工程始终保持良好的运行状态。

五、廉洁承诺

在工程实施过程中，始终秉持廉洁自律原则，不参与任何违法违纪活动，坚决拒绝任何形式的贿赂、回扣、好处费等不正当利益；不利用职务之便为自己或他人谋取私利，在设计选型、材料推荐等环节，坚持技术优先、质量第一的原则，确保设计方案的科学性、合理性和经济性。

六、违约责任

如因我单位违反本承诺书中的任何条款，导致贵局或相关利益方遭受经济损失或声誉损害，或因设计标准低于如皋市排水防涝要求而导致损失的，我单位愿承担相应的法律责任和经济赔偿责任。

本承诺书自签署之日起生效，并作为我单位与委托方签订工程勘察设计合同的附件，具有同等法律效力。我单位将严格遵守本承诺书中的各项内容，如有违反，愿接受相应的法律制裁和合同约定的违约责任。

承诺单位：

法定代表人：

日期：2025年    月   日

第5章 评审标准和方法

1. 评审方法为综合评分法，即磋商响应文件能够最大限度的满足磋商文件规定的各项综合评价标准且经评审得分最高的供应商为成交候选人的评标方法。

磋商小组将对通过资格及符合性检查的各合格磋商人根据磋商响应文件和磋商货物的性能、价格、商务等因素进行评分，总分为100分(不含清单内产品加分)。磋商人的最终得分是所有评委给其的评分(不含报价得分)的算术平均值加价格分和清单内产品加分，分数计算取至小数点后2位。

2. 评审因素：价格、技术、商务、财务状况、信誉、业绩、服务、对磋商文件的响应程度，以及相应的比重或者权值等。

3. 价格分应当采用低价优先法计算，即满足磋商文件要求且最后报价中最低报价为评审基准价，其价格分为满分。其他响应供应商的价格分统一按照下列公式计算：

最后报价得分=(评审基准价／最后报价)×价格分分值

磋商过程中，不得去掉报价中的最高报价和最低报价。因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评审基准价和最后报价。

4. 评分表范本

| 序号 | 项目 | 分值 | 评审内容 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、价格分15分 |  |  |  |  |
| 1 | 报价 | 15 | 价格分采用低价优先法计算，即满足采购文件要求且最后报价最低的供应商的价格为招标基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算： 投标报价得分=(招标基准价／最后投标报价)×价格分分值 |  |
| 二、技术 85分 |  |  |  |  |
| 2 | 响应供应商荣誉 | 6 | 响应供应商承担过设计或咨询项目，自2021年1月1日以来取得设区的市、自治州、直辖市的区及以上部门、协会授予奖项或者入选优秀设计或优秀工程咨询的，有一个得1.5分，最高得6分。 须提供证书复印件或官方网站公示的评选结果截图并加盖投标单位公章，否则不得分。 |  |
| 3 | 拟派项目负责人要求 | 13 | （1）拟派项目负责人：具有注册土木工程师（道路工程）或者国家注册公用设备工程师（给水排水）证书的得4分； （2）拟派项目负责人自2021年1月1日以来以项目负责人身份承担过市政工程（须包含雨水或污水管道）设计项目业绩的，有一个得3分，本项最高得9分。 注：①业绩证明材料须提供委托合同，时间以委托合同签订时间为准。 ②项目负责人承担业绩不是投标响应人承担的工程项目，不得作为项目负责人类似工程业绩。项目负责人发生过变更的，该工程的业绩属于变更后的项目负责人，响应人应当提供经备案的项目负责人变更证明，否则不得分。 项目负责人提供响应文件提交截止日前最近1个月响应供应商为其缴纳社保的证明；新成立企业距响应文件提交截止日不足30日的，可不提供缴纳社保的证明（以新办企业营业执照发放日期为准）。 |  |
| 4 | 项目组人员配备（项目负责人除外） | 20 | （1）给排水小组：具备给排水相关专业工程师及以上技术职称的得2分（最高得4分）；具备国家注册公用设备工程师（给水排水）证书的得2分；本项合计总分6分；（同一人员相关证书可重复得分） （2）道路小组：具备道路相关专业工程师及以上技术职称的得2分（最高得4分）；具备注册土木工程师（道路工程）证书的得2分；本项合计总分6分；（同一人员相关证书可重复得分） （3）结构小组：具备结构相关专业工程师及以上技术职称的得2分，最高得4分； （4）电气小组：具备电气相关专业工程师及以上技术职称的得2分； （5）造价专业负责人：具备二级及以上注册造价师注册证书的得2分； 注：①拟派项目负责人不得兼任项目组成员，各专业人员之间不得兼任、不重复计分，且为正式人员（如年满60周岁无法提供社保缴费证明的，须提供退休证、有效期内能体现聘用企业名称的注册证书），须提供上述所需证书的扫描件，无扫描件不得分；②如职称证上无法体现具体专业类别的须同时提供毕业证书或职称评定申请书（表）等相关证明材料的原件扫描件，否则不得分； 项目组成员提供响应文件提交截止日前最近1个月响应供应商为其缴纳社保的证明；新成立企业距响应文件提交截止日不足30日的，可不提供缴纳社保的证明（以新办企业营业执照发放日期为准）。 |  |
| 5 | 企业业绩 | 12 | 响应供应商2021年1月1日以来(以合同签订时间为准)承担过单个合同投资额2000万元及以上市政工程（须包含雨水或污水管道）的设计业绩。每提供一个得4分，本项最多12分。 |  |
| 6 | 组织协调 | 9 | 鉴于本项目各标段包含多个零星工程组成，设计服务较为繁琐，后续现场组织、街接等协调工作量大，响应供应商自 2021年1月1日以来(以合同签订时间为准)承担过服务政府、组织协调零星项目设计或咨询的的政府投资市政工程设计整体打包项目的，提供一个得3分累计最高得9分。注:证明材料须同时提供委托合同。时间以委托合同签订时间为准。如委托合同均不能体现规模、时间的，则还须另出具该工程的相关批复文件或经建设单位盖章的书面证明。 |  |
| 7 | 体系证书 | 3 | 响应人具有质量管理体系认证证书，得3分。 注：提供认证证书扫描件，未提供不得分。 |  |
| 8 | 服务 承诺与保障 | 7 | （1）承诺在本项目服务期间提供1名具备中级职称及以上的专业技术人员作为驻场服务，做好日常对接工作，驻场服务必须每个工作日在采购人提供的固定场所上班，接受招标人的考勤考核制度，协助招标人开展相关技术工作。得1分。 （2）承诺项目负责人每月至少参加本标段各工程子项1次例会。得2分； （3）承诺在服务期内，对甲方所反映的任何技术问题在1小时之内做出及时响应，在2小时之内赶到现场实地解决问题。得4分。 提供联络员职称证书复印件，并提供响应文件提交截止日前最近1个月响应供应商为其缴纳社保的证明；新成立企业距响应文件提交截止日不足30日的，可不提供缴纳社保的证明（以新办企业营业执照发放日期为准）。 |  |
| 9 | 技术方案 | 15 | （1）设计说明对项目解读、理解；设计总体构思理念满足如皋市城市发展需要； （2）设计思路、建设程序和期限等的文字说明； （3）设计方案（管网改造方案的科学性、从相关功能恢复配套的市政设施恢复方案的科学性、从施工期间临时改迁方案的科学性、从施工期间交通组织方案的科学性） （4）估算齐全且满足设计任务书要求，造价控制措施；采用有效措施降低工程造价，倾向于方案合理、全面、准确且估算造价低的设计方案。 （5）设计工作计划及进度安排满足各阶段设计要求及设计工期承诺要求；设计质量、进度保证措施，工程施工期间设计人员的安排；细化勘察工作质量、进度保证措施，思路清晰、分析问题到位； 上述5个方面内容中每缺少一项内容扣3分，每有一处需求分析内容存在缺陷或不足的扣1.5分，扣完为止。本项满分15分。 注：实施方案内容存在缺陷或不足是指以下任意一种情形： 方案内容不切合行业实际、不符合国家法规政策；或方案内容生搬硬造，与实际情况不符，存在偏差；或方案内容过于简略；或存在与项目无关的文字内容；或内容不适用项目实际情况；或内容逻辑漏洞或原理错误。 |  |

第6章 竞争性磋商响应文件组成

如皋市政府采购竞争性磋商响应文件

项目名称：

项目编号：

供应商名称：

地址：

联系电话：

年月日

一、资格证明文件

（一）法人或者其他组织的营业执照，自然人的身份证（复印件）。

（二）参加本次政府采购活动前的会计报表（复印件，成立不满一年不需提供）。

（三）参加本次政府采购活动前一年内至少一个月缴纳增值税、营业税或者企业所得税的凭据，以及缴纳社会保险的凭据（专用收据或者社会保险缴纳清单）（复印件）。

（四）根据项目需求提供履行合同必需的设备和专业技术能力的声明及证明材料。

声  明

我公司郑重声明：我公司具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：________。

主要专业技术能力有：________。

供应商名称（公章）：

授权代表签字：_________________

日期：______年 月日

（五）参加本次政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

声  明

我公司郑重声明：参加本次政府采购活动前 3 年内，我公司在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

在响应文件提交截止时间前，没有被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）、“信用江苏”（www.jscredit.cn/index.htm）网站列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

供应商名称（公章）：

授权代表签字：_________________

日期：______年 月日

（六）项目实施所必须的许可资质证明材料

（七）法定代表人身份证明及身份证复印件

（八）法定代表人授权委托书。（法定代表人参加磋商采购活动的，无需提供）

法定代表人授权委托书

本授权书声明：______      ______（供应商名称）授权________________（代理人的姓名）为我方就项目名称：____________项目编号:____________采购活动的合法代理人，以本公司名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。

法定代表人（签字）：

身份证号码：

联系电话（手机）：

代理人姓名：

身份证号码：

联系电话（手机）：

供应商名称（加盖公章）：

年   月   日

法定代表人身份证复印件

代理人身份证复印件

响应供应商的法定代表人参加议标活动的，须在响应文件中提供法定代表人身份证明和身份证复印件；委托代理人参加竞争性谈判活动的，还须在响应文件中提供法定代表人的授权委托书。代理人须为响应供应商的正式员工，并提供响应文件提交截止日前最近1个月响应供应商为其缴纳社保的证明；新成立企业距响应文件提交截止日不足30日的，可不提供缴纳社保的证明（以新办企业营业执照发放日期为准）。

（九）磋商响应函

竞争性磋商响应函

致：如皋市住房和城乡建设局

根据贵方的如皋市主城区排水管网改造设计项目（项目编号：JSZC-320682-RGCJ-C2025-0016）竞争性磋商文件，正式授权下述签字人_________ (姓名和职务)代表我方______________（供应商的名称），全权处理本次项目磋商采购的有关事宜。

据此函，__________（签字人）兹宣布同意如下：

1.按磋商文件规定的各项要求，向买方提供所需货物、服务。

2.我们已详细审核全部磋商文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

3.我们同意从规定的响应文件接收截止时间起遵循本响应文件，并在规定的磋商有效期期满之前均具有约束力。

4.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与竞争性磋商活动有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

5.如果我方成交，我方将在法定期限内签订合同，否则将承担相应法律责任。

6.我方将根据竞争性磋商文件的规定，严格履行合同的责任和义务，并保证在磋商文件规定的时间完成项目。

7.遵守竞争性磋商文件中要求的收费项目和标准。

8.与本次竞争性磋商活动有关的正式通讯地址为：

地 址：                         邮 编：

电 话：                         传 真：

供应商开户行：                  账 户：

供应商名称（公章）：

日 期：________年____月____日

（十）其他资格证明材料

（1）响应供应商须具有工程设计综合资质甲级或市政行业乙级及以上设计资质或市政行业（道路工程、排水工程）专业乙级及以上设计资质。

（2）响应供应商拟选派项目负责人须具有市政工程相关专业高级工程师及以上技术职称，在设计期间未经发包人同意不得随意更换。

注：市政工程相关专业是指给排水、道路等相关专业，如职称证上无法体现具体专业类别的须同时提供毕业证书或职称评定申请书（表）等相关证明材料。

（3）本项目属于专门面向中小企业采购的项目，供应商应当提交《中小企业声明函》，该项目所属行业为其他未列明行业。

注意：以上资格证明文件中要求加盖公章的，必须加盖公章；如供应商组成联合体参加磋商，则联合体各方均须加盖公章，否则视为无效磋商响应文件。

二、商务技术文件

（一）评分索引表

评分索引表

| 序号 | 项目 | 分值 | 评审内容 | 供应商提供的材料名称 | 页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 响应供应商荣誉 | 6 | 响应供应商承担过设计或咨询项目，自2021年1月1日以来取得设区的市、自治州、直辖市的区及以上部门、协会授予奖项或者入选优秀设计或优秀工程咨询的，有一个得1.5分，最高得6分。 须提供证书复印件或官方网站公示的评选结果截图并加盖投标单位公章，否则不得分。 |  |  |
| 2 | 拟派项目负责人要求 | 13 | （1）拟派项目负责人：具有注册土木工程师（道路工程）或者国家注册公用设备工程师（给水排水）证书的得4分； （2）拟派项目负责人自2021年1月1日以来以项目负责人身份承担过市政工程（须包含雨水或污水管道）设计项目业绩的，有一个得3分，本项最高得9分。 注：①业绩证明材料须提供委托合同，时间以委托合同签订时间为准。 ②项目负责人承担业绩不是投标响应人承担的工程项目，不得作为项目负责人类似工程业绩。项目负责人发生过变更的，该工程的业绩属于变更后的项目负责人，响应人应当提供经备案的项目负责人变更证明，否则不得分。 项目负责人提供响应文件提交截止日前最近1个月响应供应商为其缴纳社保的证明；新成立企业距响应文件提交截止日不足30日的，可不提供缴纳社保的证明（以新办企业营业执照发放日期为准）。 |  |  |
| 3 | 项目组人员配备（项目负责人除外） | 20 | （1）给排水小组：具备给排水相关专业工程师及以上技术职称的得2分（最高得4分）；具备国家注册公用设备工程师（给水排水）证书的得2分；本项合计总分6分；（同一人员相关证书可重复得分） （2）道路小组：具备道路相关专业工程师及以上技术职称的得2分（最高得4分）；具备注册土木工程师（道路工程）证书的得2分；本项合计总分6分；（同一人员相关证书可重复得分） （3）结构小组：具备结构相关专业工程师及以上技术职称的得2分，最高得4分； （4）电气小组：具备电气相关专业工程师及以上技术职称的得2分； （5）造价专业负责人：具备二级及以上注册造价师注册证书的得2分； 注：①拟派项目负责人不得兼任项目组成员，各专业人员之间不得兼任、不重复计分，且为正式人员（如年满60周岁无法提供社保缴费证明的，须提供退休证、有效期内能体现聘用企业名称的注册证书），须提供上述所需证书的扫描件，无扫描件不得分；②如职称证上无法体现具体专业类别的须同时提供毕业证书或职称评定申请书（表）等相关证明材料的原件扫描件，否则不得分； 项目组成员提供响应文件提交截止日前最近1个月响应供应商为其缴纳社保的证明；新成立企业距响应文件提交截止日不足30日的，可不提供缴纳社保的证明（以新办企业营业执照发放日期为准）。 |  |  |
| 4 | 企业业绩 | 12 | 响应供应商2021年1月1日以来(以合同签订时间为准)承担过单个合同投资额2000万元及以上市政工程（须包含雨水或污水管道）的设计业绩。每提供一个得4分，本项最多12分。 |  |  |
| 5 | 组织协调 | 9 | 鉴于本项目各标段包含多个零星工程组成，设计服务较为繁琐，后续现场组织、街接等协调工作量大，响应供应商自 2021年1月1日以来(以合同签订时间为准)承担过服务政府、组织协调零星项目设计或咨询的的政府投资市政工程设计整体打包项目的，提供一个得3分累计最高得9分。注:证明材料须同时提供委托合同。时间以委托合同签订时间为准。如委托合同均不能体现规模、时间的，则还须另出具该工程的相关批复文件或经建设单位盖章的书面证明。 |  |  |
| 6 | 体系证书 | 3 | 响应人具有质量管理体系认证证书，得3分。 注：提供认证证书扫描件，未提供不得分。 |  |  |
| 7 | 服务 承诺与保障 | 7 | （1）承诺在本项目服务期间提供1名具备中级职称及以上的专业技术人员作为驻场服务，做好日常对接工作，驻场服务必须每个工作日在采购人提供的固定场所上班，接受招标人的考勤考核制度，协助招标人开展相关技术工作。得1分。 （2）承诺项目负责人每月至少参加本标段各工程子项1次例会。得2分； （3）承诺在服务期内，对甲方所反映的任何技术问题在1小时之内做出及时响应，在2小时之内赶到现场实地解决问题。得4分。 提供联络员职称证书复印件，并提供响应文件提交截止日前最近1个月响应供应商为其缴纳社保的证明；新成立企业距响应文件提交截止日不足30日的，可不提供缴纳社保的证明（以新办企业营业执照发放日期为准）。 |  |  |
| 8 | 技术方案 | 15 | （1）设计说明对项目解读、理解；设计总体构思理念满足如皋市城市发展需要； （2）设计思路、建设程序和期限等的文字说明； （3）设计方案（管网改造方案的科学性、从相关功能恢复配套的市政设施恢复方案的科学性、从施工期间临时改迁方案的科学性、从施工期间交通组织方案的科学性） （4）估算齐全且满足设计任务书要求，造价控制措施；采用有效措施降低工程造价，倾向于方案合理、全面、准确且估算造价低的设计方案。 （5）设计工作计划及进度安排满足各阶段设计要求及设计工期承诺要求；设计质量、进度保证措施，工程施工期间设计人员的安排；细化勘察工作质量、进度保证措施，思路清晰、分析问题到位； 上述5个方面内容中每缺少一项内容扣3分，每有一处需求分析内容存在缺陷或不足的扣1.5分，扣完为止。本项满分15分。 注：实施方案内容存在缺陷或不足是指以下任意一种情形： 方案内容不切合行业实际、不符合国家法规政策；或方案内容生搬硬造，与实际情况不符，存在偏差；或方案内容过于简略；或存在与项目无关的文字内容；或内容不适用项目实际情况；或内容逻辑漏洞或原理错误。 |  |  |

注：按照竞争性磋商文件要求详细填列，可增减行。

（二）商务部分正负偏离表

商务部分正负偏离表

| 序号 | 商务条款 | 竞争性磋商文件要求 | 供应商响应具体情况 | 结论（正偏离、符合或负偏离） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 服务期限 | 自本项目设计合同签订之日起至全部工程项目竣工验收完成止。 设计总周期：60日历天。接到招标人书面通知后20日内完成全部方案设计文件(含效果图、PPT等)；方案设计文件通过招标人确认后20日内，提交初步设计文件(含设计概算)；初步设计文件通过评审后20日内，提交全部施工图设计文件；其他任务根据发包人要求执行。 |  |  |  |
|  | 地点 | 如皋市 |  |  |  |
|  | 考核方案 | 在接到成交供应商以书面形式提出验收申请后，在5个工作日内及时组织相关专业技术人员，严格根据磋商文件、响应文件以及国家相关规定、标准进行验收，必要时邀请相关部门专家共同参与验收，并出具验收报告，作为支付合同价款的依据。 |  |  |  |
|  | 付款方式 | 乙方提交全部方案、施工图设计文件并经采购人认可后，甲方向乙方支付设计费(项目设计费=财审价或者预算价(扣除暂列金)*中标费率，有财审价的按财审价，无财审价的依据甲方委托的造价咨询单位出具的预算价计算)80%，余款待工程竣工验收合格后，一次性付清。如当年项目完成方案设计后不再深化设计的，则方案费用按设计费（以经甲方确认的设计概算作为工程设计收费计费额）的20%结算;如项目完成全部设计成果并提交通过后，因非乙方原因项目未实施，则按照设计费总额的80%结算全部设计费; |  |  |  |
|  | 响应货币 | 人民币 |  |  |  |

注：按照竞争性磋商文件要求详细填列，可增减行。

（三）竞争性磋商文件规定提交的其他材料

三、报价文件

（一）竞争性磋商响应报价表

竞争性磋商响应报价表

| 供应商名称（加盖公章）： |  |
| --- | --- |
| 项目名称： |  |
| 项目编号： 分包号： |  |
| 竞争性磋商响应报价（费率） |  |

（二）中小企业声明函

中小企业声明函（工程、服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加如皋市主城区排水管网改造设计项目采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.如皋市主城区排水管网改造设计项目，属于其他未列明行业；承建（承接）企业为 （企业名称） ，从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元1 ，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

注1：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

（三）残疾人福利性单位声明函

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加单位的项目编号为的项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位在本次政府采购活动中提供的残疾人福利单位产品报价合计为人民币（大写）元整（￥：）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商全称（盖章）：

日  期：

注意：成交供应商提供的《中小企业声明函》、《残疾人福利性单位声明函》将随成交结果同时公告，接受社会监督。