竞争性磋商文件

项目编号：JSZC-320116-LHYX-C2025-0017

项目名称：六合区2026年5-10万方水源塘坝除险加固项目勘察设计

采购单位：南京市六合区水务局

采购类别：服务类

南京宇厦工程管理咨询有限公司

二 〇 二五 年 十二 月

# 第一章 竞争性磋商邀请

项目概况

六合区2026年5-10万方水源塘坝除险加固项目勘察设计 JSZC-320116-LHYX-C2025-0017采购项目的潜在供应商应在江苏政府采购网获取采购文件，并于2026-1-5-14:30 （北京时间）前提交响应文件。

一、采购项目信息

1、项目编号：JSZC-320116-LHYX-C2025-0017

2、项目名称：六合区2026年5-10万方水源塘坝除险加固项目勘察设计

3、采购方式：竞争性磋商

4、最高限价：本次采购按费率报价，最高费率以上级部门初步设计批复的概算中勘察设计费用的100%，超过最高费率的报价为废标。（注：如果批复概算乘以费率高于95万，按95万确定合同价。）

5、采购需求：六合区2026年雄州街道双塘、冶山街道钱洼大塘、金牛湖街道五山洼大塘、大楼大塘4座5-10万方水源塘坝除险加固项目勘察设计，包括勘察测量、初步设计、招标设计、施工图设计工作（含必要的专项设计），以及工程建设过程中的现场设计服务，变更设计，配合建设单位做好竣工验收等相关资料的准备等。

6、合同履行期限：自接到中标通知书到本项目竣工验收等工作结束。其中每子项勘察设计周期为接到发包人任务通知之日起180日历天。(1)中标单位签订合同后60天内，提交勘察报告和初步设计文件(送审稿)报主管部门审查；初步设计审查会后，10天内完成初步设计文件(审定稿)；(2)招标设计文件须在业主通知后10天内完成；招标设计文件审查后须7天内完成定稿；(3)施工图设计文件须在业主通知后15天内完成；施工图审查后须15天内完成定稿；(4)招标设计文件应满足工程招标要求，并提供工程量清单和技术要求；施工图设计文件应满足施工图设计深度及进度要求；(5)投标人必须向招标人提供各阶段CAD电子版本图纸。

7、本项目不接受联合体投标

二、投标人资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

（1）具有独立承担民事责任的能力（提供法人或者其他组织的营业执照，自然人的身份证明）；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供参加本次政府采购活动前的会计报表或《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》）；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（根据项目需求提供履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料或《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》）；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供参加本次政府采购活动前六个月内（至少一个月）依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料或《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》）；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供参加本次政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明或《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》）；

（6）法律、行政法规规定的其他条件（提供项目实施所必须的许可资质证明材料）：无。

2、落实政府采购政策需满足的资格要求：供应商如为中小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位、节能环保产品须提供相关声明。

3、采购人根据采购项目的特殊要求规定的特定条件：

（1）设计资质要求：供应商应具有工程设计综合甲级资质或水利行业乙级及以上资质或水利行业设计（河道整治）乙级及以上资质。(提供资质证书复印件加盖公章)

（2）勘察资质要求：供应商应具有工程勘察综合甲级资质或具备工程勘察专业（岩土工程（勘察））乙级及以上资质。(提供资质证书复印件加盖公章)

4、拒绝下述供应商参加本次采购活动：

（1）供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。（提供承诺书）

（2）凡为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目的采购活动。（提供承诺书）

（3）供应商被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网"(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。（提供承诺书）

三、获取采购文件：

1.时间：自磋商文件公告发布之日起5个工作日。

2.地点：江苏政府采购网。

3.方式：供应商登录“江苏政府采购网”，在网站首页点击“苏采云”→使用CA锁登录系统（新用户需进行“平台用户注册”）→“项目参与”进行登记，在“可参与项目”中选择“我要参与”，参与成功后到“已参与项目”中找到对应项目并进行操作。

4.售价：0元。

四、响应文件提交：

截止时间：2026年1月5日下午14时30分（北京时间）

地点：苏采云系统

五、开启

时间：2026年1月5日14:30（北京时间）

地点：江苏省政府采购管理交易系统（以下简称“苏采云系统”）网上开标大厅

六、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

七、其他补充事宜

1、本项目在南京公共采购信息网、江苏政府采购网、中国政府采购网网站发布公告。

2、供应商通过“苏采云”（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）参与政府采购项目，需要办理江苏省政府采购数字证书及电子签章的，详见苏采云官网首页“新CA办理指南”。供应商通过苏采云官网首页进行供应商注册及CA绑定。CA登录后，供应商按《苏采云系统供应商操作手册》进行操作。操作手册下载地址：http://www.ccgpjiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html

首次登录“苏采云”系统的新用户，登录网址后，点击“用户注册”--“新CA办理指南”--获取CA后绑定、登录系统--采购项目参与--下载采购文件（文件后缀名为“.kedt”）。

“苏采云”南京地区客服热线025-83633744、025-83633743。

3、 勘察现场或答疑：无

4 、政府采购信用承诺

根据《关于在政府采购活动中推行信用承诺制的通知》宁财购通〔2021〕5号规定，参加南京地区政府采购活动的供应商，应以书面形式向采购人或政府采购代理机构作出信用承诺。供应商应尽早做好承诺工作，点击“南京公共采购信息网”首页 （https://njgc.jfh.com/）“南京市政府采购供应商诚信档案”系统链接打开系统页面（http://180.101.238.212:8280/hodeframe2018_cxda/index.action;jsessionid=769BA9C8E1729422E7173B991C8EC1E5）登录（未注册的供应商应先点击“供应商注册点这里”并按要求完成注册），然后在“信用记录”模块页面点击“信用记录打印”下载本单位《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》，由法定代表人签字并盖单位公章，随响应文件一并递交。

在政府采购资格审查环节，供应商只需提供书面《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》，即可替代以下证明材料：

（1）符合国家相关规定的财务状况报告；

（2）依法缴纳税收的证明材料；

（3）依法缴纳社会保障资金的证明材料；

（4）具备履行政府采购合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料；

（5）参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的证明材料；

（6）未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的证明材料。

供应商在中标（成交）后，应按采购文件要求，将上述由信用承诺书替代的证明材料提交采购人或采购代理机构核验。经核验无误后，由采购人或采购代理机构发出中标（成交）通知书。

供应商涉及以下情形的，不适用信用承诺：

（1）供应商被列入严重失信主体名单；

（2）被相关监管部门作出行政处罚且尚在处罚有效期内；

（3）其他法律、行政法规规定的不适用信用承诺的情形。

供应商对信用承诺内容的真实性、合法性、有效性负责。如作出虚假信用承诺，视同为“提供虚假材料谋取中标、成交”的违法行为。

5、有关本次采购的事项若存在变动或修改，请及时关注“江苏政府采购网”（www.ccgp-jiangsu.gov.cn）更正公告。

八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系

1、采购人信息

名称：南京市六合区水务局

地址：南京市六合区雄州南路268号22楼

2、采购代理机构信息

名 称： 南京宇厦工程管理咨询有限公司

地 址： 南京市六合区雄州街道理想城1栋1609室

3、项目联系方式

联系人：郭工    联系电话：18052061137

# 第二章  竞争性磋商须知

一、总则

1、适用法律

1.1参照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购非招标方式管理办法》、《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》等有关法律、规章和规定等。

2、定义

2.1 “供应商”是指参加竞争性磋商，并符合本采购文件规定资格条件的法人、其他组织或者自然人。

2.2 “货物和服务”指本采购文件中所述产品及相关服务。

2.3“用户或使用单位”是指使用服务的单位。

3、政策功能

3.1政府采购促进中小企业发展，小企业（含小型、微型企业）提供的产品和服务在评标时将获得优势，参加磋商的小企业，应当提供《中小企业声明函》（“中小企业划型标准”详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业〔2011〕300号及《国家统计局关于印发统计上大中小微型企业划分办法的通知》国统字〔2011〕75号）。

3.2政府采购支持监狱和戒毒企业发展政策，监狱和戒毒企业提供的产品和服务在评标时将获得优势，参加磋商的监狱和戒毒企业，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，监狱和戒毒企业享受政府采购支持政策的要求详见财库〔2014〕68号。

3.3政府采购促进残疾人就业政策，残疾人福利性单位提供的产品和服务在评标时将获得优势，参加磋商的残疾人福利性单位，应当提供《残疾人福利性单位声明函》，残疾人福利性单位享受政府采购支持政策的要求详见财库〔2017〕141号。

3.4强制采购节能产品、信息安全产品，优先采购环境标志产品。节能产品是指列入财政部、国家发展和改革委员会制定的节能产品品目政府采购清单，且经过认定的节能产品；信息安全产品是指列入国家质检总局 国家认监委《信息安全产品强制性认证目录》，并获得强制性产品认证证书的产品；环境标志产品是指列入财政部、国家环保总局制定的环境标志产品品目政府采购清单，且经过认证的环境标志产品。

3.5提供的产品属于信息安全产品的，供应商应当选择经国家认证的信息安全产品磋商，并提供由中国信息安全认证中心按国家标准认证颁发的有效认证证书扫描件。

3.6提供的产品属于政府强制采购节能产品的，供应商应当选择经过认证的节能产品磋商，并提供有效的节能产品认证证书扫描件。

3.7提供的产品属于环境标志产品的,供应商应当选择经过认证的环境标志产品磋商,并提供有效的环境标志产品认证证书扫描件。

4、磋商费用

4.1供应商应承担所有与准备和参加磋商有关的费用，无论采购结果如何，代理机构和采购人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2代理服务及其他相关费用：招标代理服务费按计价格苏招协（2022）002号文规定收费标准的19%计取；本项目招标代理费及其他相关费用由成交供应商支付。请供应商自行考虑报价。

二、响应文件编制

5、供应商应当按照磋商文件的要求编制响应文件，并对其提交的响应文件真实性、合法性承担法律责任。

6、响应文件的语言、计量单位、货币和编制

6.1提交的响应文件、技术文件和资料，包括图纸中的说明，以及供应商与交易中心就有关磋商的所有来往函电均应使用中文。响应文件中若有英文或其他语言文字的资料，应提供相应的中文翻译资料。对不同文本响应文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

6.2 供应商所使用的计量单位应为国家法定计量单位。

6.3 供应商应用人民币报价。

6.4响应文件应字迹清楚、内容齐全、不得涂改。如有修改，修改处须有供应商公章或法定代表人或其授权磋商代表签字。

6.5响应文件应按照磋商文件规定的顺序，统一用A4规格幅面打印、装订成册并编制目录，由于编排混乱导致磋商文件被误读或无法查找，责任由供应商承担。

6.6响应文件应逐页编码，不得跳页（包括但不限于授权、证明材料、声明及产品介绍、彩页等）。

6.7 供应商应在响应文件中写清相应的项目编号、项目名称、供应商名称、地址、电话、传真等。

7、响应文件的组成

7.1供应商应当根据磋商文件要求编制响应文件，并根据自己的商务能力、技术水平对磋商文件提出的要求和条件逐条标明是否响应。响应文件由商务部分、技术部分、价格部分，以及其他部分组成。

7.2响应文件的商务部分。商务部分是证明供应商有资格参加磋商和成交后有能力履行合同的文件，这些文件应能满足竞争性磋商文件的要求，包括但不限于下列文件，其中加“*”项目不得有缺失或无效：

（1）* 磋商申请及声明；

（2）* 法定代表人授权委托书及委托代理人的身份证明文件的复印件；

（3）第一章磋商邀请中《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的资格条件证明文件（提供承诺书原件）；

（4）* 第一章磋商邀请中采购人根据采购项目的特殊要求规定的特定条件证明文件；

（5）*《南京市政府采购供应商信用记录表》；

（6）《商务条款偏离表》；

（7）* 报价表；

（8） 分项报价表；

（9） 合同条款；

（10）供应商认为需要提供的其他资格证明文件和商务资料。

7.3响应文件的技术部分。技术部分是证明供应商提供的服务是合格的，并符合磋商文件要求的证明文件，以及对服务的详细说明，这些文件可以是文字资料、图纸和数据等。若技术性能无特殊说明，则按国家有关部门最新颁布的标准及规范为准。提供的服务如与磋商文件要求有不符之处，应说明其差别之所在。响应文件应按照磋商文件要求提供技术资料、文件和有关证明，包括但不限于下列文件，其中加“*”项目不得有缺失或无效：

（1） 服务详细说明；

（2） 项目集成（实施）实施；

（3）* 服务方案；

（4）* 服务承诺；

（5）《技术条款偏离表》；

（6） 供应商认为需要提供的其他技术资料。

7.4 响应文件的价格部分

价格部分是对货物和服务价格构成的说明，竞争性磋商文件如没有特别说明的话，对每一项货物和服务仅接受一个价格。

（2）报价应包含完成本货物和服务项目发生的所有含税费用、支付给员工的工资和国家强制缴纳的各种社会保障资金，以及供应商认为需要的其他费用等。

（3）供应商应充分考虑到市场价格变动，以及项目实施过程中的不可预见因素，一旦成交，总价格不变。如果有漏项，视同让利。

（4）经磋商后，如果成交价高于或低于供应商在响应文件首次报价的，分项报价同比例调整。

（5）评审过程中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标(响应)审查程序:

投标(响应)报价低于采购项目预算50%的，即投标(响应)报价<采购项目预算x50%;

投标(响应)报价低于采购项目最高限价45%的，即投标(响应)报价<采购项目最高限价x45%;

评审委员会认定的供应商报价过低、有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

启动异常低价投标(响应)审查后，评审委员会应当要求相关供应商在评标现场合理的时间内，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及相关证明材料，对投标(响应)价格作出解释，由评审委员会结合同类产品在主要电商平台的价格、该行业当地薪资水平等情况，依据专业经验对供应商报价合理性进行判断。投标(响应)供应商不提供书面说明、证明材料,或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标(响应)处理。审查相关情况应当在评审报告中进行记录。

7.5磋商响应文件的其他部分。其他部分由供应商根据编制磋商响应文件需要提供的其他相关文件。

三、响应文件签署与提交

9、联合体

注:本项目不接收联合体参与本项目竞争性磋商。

10、磋商组织

10.1 在提交响应文件时间截止后，代理单位在规定的时间和地点组织磋商小组分别与供应商进行磋商。

10.2 磋商工作由代理单位负责组织，具体磋商事务由依法组建的磋商小组负责。

11、磋商程序

11.1 磋商小组评审供应商所递交的响应性文件，并根据磋商文件规定的程序、评定成交的标准等事项与实质性响应磋商文件要求的供应商进行磋商。未实质性响应磋商文件的响应文件按无效处理，磋商小组应告知有关供应商。

11.2 磋商小组所有成员集中与单一供应商分别进行磋商，所有参加磋商的供应商均有同等的磋商机会。

11.3 磋商过程中，磋商小组根据磋商文件和磋商情况可能实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款。实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组将以书面形式通知所有参加磋商的供应商。用“*”加注或特别说明的内容为实质性要求。

11.4 供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应文件，并由其法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。

11.5 磋商结束后，磋商小组将要求所有继续参加磋商的供应商在规定时间内提交最后报价。最后报价由其法定代表人或授权代表签字或者加盖公章，最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。

11.6已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商。

11.7 出现下列情形之一的响应文件按照无效处理：

（1）不具备磋商文件中规定的资格条件的；

（2）供应商被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网"(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人、重大违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的。接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录；

（3）未实质性响应磋商文件要求的；

（4）没有详细说明完成本项目所提供的服务或工程方案、服务响应的，而是直接拷贝采购文件服务要求的；

（5）报价低于完成本项目发生的所有含税费用、支付给员工的工资（不得低于供应商所在地最低工资标准）和国家强制缴纳的各种社会保障资金、公积金，以及供应商认为需要的其他费用等。

（6）不符合法律、法规和采购文件规定的其他实质性要求的。

11.8 出现下列情形之一的，磋商终止：

（1）因客观情况变化，不再符合竞争性磋商采购方式适用情形的；

（2）所有供应商的响应文件被磋商小组认定为无效的；

（3）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（4）供应商的最终报价超过采购预算的；

（5）因客观情况发生重大变化，采购任务取消的；

（6）采购人需求发生重大变化暂时不能确定或供应商提供的货物和服务不能满足采购需求等。

12、评定成交方法和标准

12.1 采用综合评分法。即在最大限度地满足竞争性磋商文件实质性要求前提下，按照磋商文件中规定的各项因素进行综合评审后，以评审总得分最高的供应商作为成交候选供应商或者成交供应商的评审方法。

12.2 综合评分的主要因素是：详见第三章。

12.3 评定方法，详见磋商文件第三章。

13、确定成交供应商

13.1 在综合比较与评价后按照得分高低顺序对供应商进行排列。得分相同的，按报价由低到高顺序排列。得分且报价相同的，按技术指标优劣顺序排列。磋商小组将严格按照采购文件的要求和条件进行比较,根据评审办法直接确定成交供应商或推荐出成交候选供应商。

13.2 成交供应商确定后，将在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上公告，成交供应商应及时到代理机构领取《中标通知书》。

13.3 《成交通知书》对采购人和成交供应商具有同等法律效力。

13.4 代理单位对未成交的供应商不作未成交原因的解释。

13.5 所有响应文件都将作为档案保存，不论成交与否，代理单位均不退回。

14、编写评审报告

14.1 磋商小组根据磋商过程和结果编写评审报告。

五、签订合同

15、签订合同

15.1 成交供应商应当自成交通知书发出之日起三十日内，应当与采购人签订政府采购合同，所签订的合同不得对磋商文件和响应文件作实质性修改。

15.2 采购人不得向成交供应商提出任何不合理的要求作为签订合同的条件，不得与成交供应商私下订立背离合同实质性内容的协议。

15.3 除不可抗力等因素外，成交通知书发出后，采购人改变成交结果，或者成交供应商拒绝签订政府采购合同的，应当承担相应的法律责任。

15.4 成交供应商除发生法律规定的不能预见、不能避免并不能克服的客观情况外，不得放弃或拒绝签订合同的。放弃或拒绝签订合同的，财政部门视情将其列入不良行为名单，在三年内不得参加南京市政府采购活动。

15.5成交供应商拒绝签订政府采购合同的，或因不可抗力或者自身原因不能履行政府采购合同的，采购人可以视情与排位在成交供应商之后第一位的成交候选供应商签订政府采购合同，也可以重新开展采购活动。

15.6 政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

六、诚实信用

16、诚实信用

16.1 供应商之间不得相互串通报价，不得妨碍其他供应商的公平竞争，不得损害采购人和其他供应商的合法权益。

16.2供应商不得以向代理机构工作人员、磋商委员会成员行贿或者采取其他不正当手段谋取成交。经查实供应商有此行为的，将在江苏省政府采购网公告，政府采购管理部门将供应商列入不良行为记录名单，按照《政府采购法》有关规定处理。

16.3 供应商不得虚假质疑和恶意质疑，并对质疑内容的真实性承担责任。供应商或者其他利害关系人通过捏造事实、伪造证明材料等方式提出异议或投诉，阻碍采购活动正常进行的，属于严重不良行为，财政部门将其列入不良行为记录名单，并依法予以处罚。

16.4 供应商不得虚假承诺，否则，按照提供虚假材料谋取成交处理。

16.5 供应商应自觉遵守磋商、评审纪律，扰乱磋商、评审现场秩序的，属于失信行为，根据《江苏省政府采购供应商监督管理暂行办法》，失信行为将被记入供应商诚信档案。

七、质疑和投诉

17、质疑

17.1供应商认为采购文件、采购过程和中标结果使自己的合法权益受到损害的，可以在知道或者应当知道其权益受到损害之日起七个工作日内，将质疑文件原件以书面形式送达代理机构。

17.2质疑供应商是指直接参加本次投标活动的供应商，未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑不予受理。

17.3质疑必须以参加投标供应商法定代表人或授权代表（响应文件中所确定的）原件送达的方式提交，否则，代理机构有权不予受理。

17.4上述应知其权益受到损害之日是指：

（1）对采购文件提出质疑的，为采购文件公告期限届满之日起计算；

（2）对采购过程提出质疑的，自采购程序环节结束之日起计算；

（3）对采购结果提出质疑的，自采购结果公告期限届满之日起计算。

17.5质疑文件应包括以下主要内容，并按照“谁主张、谁举证”的原则，附上相关证明材料。否则，代理机构或采购人不予受理：

（1）质疑项目名称、项目编号、包号、竞争性磋商公告发布时间、开标时间；

（2）提起质疑的日期、具体的质疑事项及事实根据（具体条款）；

（3）认为自己合法权益受到损害或可能受到损害的相关证据材料。质疑相关证明材料中如涉及到产品功能或技术指标的，应出具相关制造商的证明文件（友情提示：供应商全部产品线中没有满足技术需求要求的产品才可以对招标产品提出质疑，并提出修改理由和修改建议）；

（4）质疑供应商名称、地址、邮编、联系人、联系电话（包括座机、手机、传真号码等）；

（5）质疑文件应当署名，质疑人为自然人的，应当由本人签字并附有效身份证明；质疑人为法人或其他组织的，应当由法定代表人签字并加盖单位公章。

（6）供应商委托代理质疑的，应当向被质疑人提交授权委托书，并载明委托代理的具体权限和事项。

17.6代理机构在收到供应商的书面质疑后将及时组织调查核实，在七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商，答复的内容不涉及商业秘密。代理机构遵循“谁过错谁负担”的原则，有过错的一方承担调查论证费用。

18、投诉

18.1、质疑供应商对代理机构的答复不满意，或代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向采购项目同级财政部门投诉。

# 第三章 评分标准

本项目采用综合评分法。综合评分法是指在满足采购文件实质性要求前提下，按照采购文件中规定的各项因素进行综合评审后，以总得分最高的响应供应商人作为成交供应商的方法。本次采购得分最高者为成交供应商，第二名为备选供应商，当成交供应商不能履行其义务时，由备选供应商顶替，成为新的成交供应商，也可重新组织采购。得分相同的，按报价由低到高顺序排列，得分且报价相同的，按技术指标优劣顺序排列，由磋商小组确定成交供应商。

| 序号 | 评分因素 | 评审标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格 （20分） | 采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格低的投标报价（费率）为评标基准价（费率），其价格分为满分。其他投标人的价格分按照下列公式计算（小数点保留两位）：投标报价得分=(评标基准价（费率）／投标报价（费率）)×20（小数点保留两位）。 | 20分 |
| 2 | 勘察设计方案 （47分） | 2.1对本项目的总体设想：项目规划定位和建设理念；建设必要性理解透彻；项目总体设计工作思路清晰、技术路线正确；论证工程任务、标准、规模、方案等思路清晰。 各项内容分析透彻、科学合理、可操作性强得10分； 各项内容分析较透彻、科学较合理、可操作性较强得7分； 各项内容基本满足设计要求得4分； 各项内容拖拉不明确，合理性较差得1分； 未提供本项不得分。 | 10分 |
|  |  | 2.2项目重点及难点的认识、关键过程分析： 总体项目需求理解透彻，可操作性强，对于项目的重点、难点进行深层次分析并提出合理有效的保障措施，条理清晰、精简高效的得10分； 总体项目需求理解较为透彻，能把握项目主要重点并能提出相应保障措施，思路较为清晰，切实可行的得7分； 总体项目需求理解透彻性一般，重难点把握及相应保障措施可行性一般的得4分； 对项目理解一般，无法把握项目重点，思路模糊混乱的得1分。 未提供不得分。 | 10分 |
|  |  | 2.3对本项目的设计质量保证措施及后续服务： 对本项目的设计质量保证措施、合理、操作性强，后续期间的服务内容合理可行、保证措施可靠得10分； 对本项目的设计质量保证措施、合理、操作性较强的，后续期间的服务内容基本可行、保证措施较强得7分； 对本项目的设计质量保证措施、后续期间的服务内容可行性、保证措施一般的得4分； 对本项目的设计质量保证措施差、后续期间的服务内容差得1分； 未提供的不得分。 | 10分 |
|  |  | 2.4勘察阶段、方案设计、施工图设计等方案： 方案合理、准确，相应保障措施有针对性得10分； 方案基本准确，相应保障措施具有一定的针对性得7分； 方案一般，相应保障措施针对性一般得4分； 方案及相应保障措施较差得1分； 未提供不得分。 | 10分 |
|  |  | 2.5人员组织配置： 组织机构合理、高效,职责分工明确，人员稳定，质量、安全保证措施合理、可行得7分； 组织机构较合理，职责分工较明确，质量、安全保证措施较合理得4分； 组织机构设置有欠缺，职责分工不明确，质量、安全保证措施一般得1分； 未提供的不得分。 | 7分 |
| 3 | 服务承诺 （7分） | 3.1按照要求服务承诺保证设计质量、配合工程实施，提供优质服务的措施等内容。 内容全面、清晰得7分； 内容比较全面、清晰得4分； 内容不全面，得1分； 未提供不得分。（需提供承诺书原件加盖供应商单位公章） | 7分 |
| 4 | 人员配置（20分） | （1）设计负责人：具有水利工程系列高级工程师及以上职称的得4分，具有水利工程系列中级职称的得2分，满分4分。（提供职称证书复印件加盖单位公章，否则不得分。） （2）勘察负责人：具有水利工程系列高级工程师及以上职称的得4分，具有水利工程系列中级职称的得2分，满分4分。（提供职称证书复印件加盖单位公章，否则不得分。） （3）水利工程专业负责人1名：具有注册土木工程师（水利水电工程）资格专业证书的得2分；同时具有水利工程系列高级工程师及以上职称的加2分,具有水利工程系列中级职称的加1分，满分4分。（提供注册证书、职称证书复印件加盖单位公章，否则不得分。） （4）造价专业负责人1名：具有注册造价工程师资格的得2分；同时具有水利工程系列高级工程师及以上职称的加2分，具有水利工程系列中级职称的加1分，满分4分。（提供注册证书、职称证书复印件加盖单位公章，否则不得分。） （5）水土保持专业负责人1名：具有注册土木工程师(水利水电工程)证书的得2分；同时具有水利工程系列高级工程师及以上职称的加2分，具有水利工程系列中级职称的加1分，满分4分。（提供注册证书、职称证书复印件加盖单位公章，否则不得分。） 注：以上人员须提供社保机构出具的近六个月（2025年6月至2025年11月）内任意一个月供应商为其缴纳的养老保险资料（并加盖社保中心章或社保中心参保缴费证明电子专用章）。以上人员每人只能参加一个专业打分，不得重复计分。 | 20分 |
| 5 | 企业业绩 （6分） | 自2020年11月1日以来，承担过类似业绩的，每提供一个得3分，最多得6分。 （提供中标（成交）通知书及合同复印件加盖单位公章，提供的证明资料需反应时间及标的相关内容，否则视为未提供）。 | 6分 |
| 合计 |  |  | 100 |

说明：所有认证、证明和业绩均以有效清晰的证明文件的复印件为依据并加盖公章。

注:1.对国家认定的节能产品和环保产品分别给予投标价的5%、5%价格扣除，用扣除后的价格参与评审（特别说明：节能、环保产品必须纳入“中国政府采购网http://www.ccgp.gov.cn”等官方网站“节能、环保产品查询系统”，且以提供的证书复印件为准）。

2.对小微企业生产的产品给予最终报价的10%价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

3. 大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织与小型、微型企业组成联合体共同参加投标，如果联合协议中约定，小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，给予联合体2%的价格扣除。联合体各方均为小型、微型企业的，联合体视同为小型、微型企业享受10%价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

小企业（含小型、微型企业）应当同时符合以下条件：

（1）供应商为小企业，且符合中小企业划分标准；

（2）提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他小企业制造的货物。如果提供的货物为大中型企业注册商标的货物，视同大中型企业。

4.监狱和戒毒企业的价格扣除

4.1. 本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业），给予6%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

4.2.监狱企业需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

4.3. 监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）。

5.残疾人福利性单位的价格扣除

5.1. 本项目对残疾人福利性单位，给予6%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

5.2. 残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。

5.3.残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

6.监狱企业、残疾人福利单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

7.所有认证、证明和业绩均以有效的证明文件的复印件加盖公章为依据，若供应商提供虚假资料，一经查实作无效投标处理。

8. 计分时，取各评委打分后的平均值为汇总值。（得分计算保留 2 位小数）。

# 第四章  采购需求

一、工程概况

1、工程名称：六合区2026年5-10万方水源塘坝除险加固项目勘察设计

2、工作内容：采取合理可行的勘察、设计方案，开展塘坝除险加固工程设计，勘察。具体阶段包括：实施方案设计、招标设计和施工图设计(包括建设过程中的工地服务等，变更设计，配合建设单位做好竣工验收等相关资料的准备等)。

3、采购需求

2026年计划实施雄州街道双塘，冶山街道钱洼大塘，金牛湖街道五山洼大塘、大楼大塘4座塘坝勘察设计服务，包括勘察测量、初步设计、招标设计、施工图设计工作（含必要的专项设计），以及工程建设过程中的现场设计服务，变更设计，配合建设单位做好竣工验收等相关资料的准备等。

二、技术要求

1、设计依据：

设计人采用的主要技术标准是：国家现行有效规范、标准以及规程；规划部门有关要求。

2、设计内容：

（1）包括项目的实施方案及概算、招标图、施工图以及后期报批配合。

（2）需报批的设计文件均由中标单位汇总后形成完整的设计文件上报上级部门并通过审批。

（3）后续服务包括：工程建设过程中的现场设计服务，变更设计，配合建设单位做好竣工验收等相关资料的准备等。

3、勘察内容：

3.1 勘察阶段

为节约投资并满足进度要求，本次勘察工程按照一次性完成满足除险加固要求的原则布置测量平面及断面，即本次勘察阶段为项目实施方案及施工图要求。

3.2 任务：

1）对项目主要建筑物进行测量；

2）对项目区域进行平面测量；

4、勘察依据

（1）工程勘察应符合国家现行规范、规程、标准的规定，目前适用版本推荐如下，如有后续变更，则应以最新版本或最新颁发者为准。

（2）下述规范和标准如发生不一致时，则以要求最为严格的规范、规程或标准作为工作依据。

（3）适用规范规程标准如下：《市政工程勘察规范》、江苏省工程建设标准《岩土工程勘察规范》、《公路桥梁抗震设计细则》、《公路桥涵地基与基础设计规范》、《岩土工程勘察规范（2009年版）》、《建筑桩基技术规范》、《建筑基坑支护技术规程》、《土工试验方法标准》、《建筑抗震设计规范》、《工程测量规范》、《城市道路工程设计规范》、《建筑工程地质勘探与取样技术规程》

5、设计、勘察施工配合

（1）、根据发包人要求、设计需要或工程实际情况，验证、补充和完善已提交的工程勘察 资料，完成补充勘察工作。

（2）、设计期间，对遇到的工程地质或水文地质等问题进行分析，提出解决建议。

（4）、参与发包人组织的项目审查工作。

三、商务要求：

1、项目报批：实施方案审查会通过后，应当积极参与实施方案报批等工作，并出具最终的实施方案报告报批稿。

2、项目组团队要求：项目组人员在合同生效后的7天内，向发包人提交项目组成员的名单、简历（项目组人员必须在五人及以上，项目负责人必须具备相应的执业资格，其他主要人员均应具备相应的执业资格。所有人员均需有相关岗位证书并从事过类似项目的经验。）

3、付款方式：施工图完成并交付后，经承包人申请支付总中标金额60%,其余尾款待工程竣工验收后经承包人申请支付(无息)。（费用包含勘察设计费、专家评审费、税费等履行本合同一切相关费用，为包干价。所有付款节点须提供合格的发票。）

# 第五章 合同主要条款及格式

（仅供参考，供应商可在采购人的要求下就合同文本做相应调整）

南京市政府采购合同

合同编号 ：

项目名称 ：

使用单位 ：

服务单位 ：

签订日期 ：

南京市工商行政管理局

南 京 市 财 政 局  监制

| 采购人：（以下称甲方） | 供应商：（以下称乙方） |
| --- | --- |
| 住所地： | 住所地： |

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等法律法规的规定，甲乙双方按照竞争性磋商结果签订本合同。

第一条 合同标的

乙方根据甲方需求提供下列服务：                    ，详见乙方响应文件。

第二条 合同总价款

本合同项下服务总价款为___________（费率），分项价款在“分项报价表”中有明确规定。

本合同总价款是完成本项目所发生的所有含税费用、支付给员工的工资和国家强制缴纳的各种社会保障资金，以及供应商认为需要的其他费用等。

第三条 组成本合同的有关文件

下列关于          号的竞争性磋商文件、供应商响应文件，或与本次采购活动方式相适应的文件，以及有关附件是本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力，这些文件包括但不限于：

（1）乙方提供的响应文件和报价表；

（2）技术规格响应表；

（3）磋商承诺/服务承诺；

（4）成交通知书；

（5）甲乙双方商定的其他文件等。

第四条 权利保证

乙方应保证甲方在使用该服务或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权或其他权利的起诉。一旦出现侵权，乙方应承担全部责任。

第五条 质量保证

乙方所提供的服务的技术规格应与采购文件规定的技术规格及所附的“技术条款偏离表”相一致；若技术性能无特殊说明，则按国家有关部门最新颁布的标准及规范为准。

第六条 交付和验收

1、乙方服务周期为，年-月-日-年-月-日。

2、验收标准：按行业通行标准和乙方投标文件的承诺（详见合同附件载明的标准，并不低于国家相关标准）。

第七条 合同款支付

付款方式：施工图完成并交付后，经承包人申请支付总中标金额60%,其余尾款待工程竣工验收后经承包人申请支付(无息)。（费用包含勘察设计费、专家评审费、税费等履行本合同一切相关费用，为包干价。所有付款节点须提供合格的发票。）

第八条 违约责任

1、甲方无正当理由拒收服务、拒付服务款的，甲方向乙方偿付合同总价的5%违约金。

2、甲方未按合同规定的期限向乙方支付货款的，每逾期1天甲方向乙方偿付欠款总额的5‰滞纳金，但累计滞纳金总额不超过欠款总额的5% 。

3、如乙方不能交付服务的，甲方有权扣留全部履约保证金；同时乙方应向甲方支付合同总价5%的违约金。

4、乙方逾期交付的，每逾期1天，乙方向甲方偿付合同总额的5‰的滞纳金。如乙方逾期交付达10天，甲方有权解除合同，解除合同的通知自到达乙方时生效。

5、乙方所交付的服务不符合合同规定的，甲方有权拒收。甲方拒收的，乙方应向甲方支付合同总款5%的违约金。甲方未拒收的，交易中心发现后将向有关部门反映，并责成乙方按照采购结果提供服务，同时视情给予不退还部分或全部履约保证金处理。

6、在乙方承诺的或国家规定的质量保证期内（取两者中最长的期限），如经乙方两次整改仍不能达到合同约定的质量标准，乙方应退回全部合同价款，并按第3款处理，同时，乙方还须赔偿甲方因此遭受的损失。

7、乙方未按本合同的规定和“服务承诺”提供伴随服务/售后服务的，应按合同总价款的5 %向甲方承担违约责任。

8、乙方在承担上述4-7款一项或多项违约责任后，仍应继续履行合同规定的义务（甲方解除合同的除外）。甲方未能及时追究乙方的任何一项违约责任并不表明甲方放弃追究乙方该项或其他违约责任。

9、乙方响应属虚假承诺，或经权威部门监测提供的服务不能满足竞争性磋商文件要求，或是由于乙方的过错造成合同无法继续履行的，乙方履约保证金不予退还外，还应向甲方支付不少于合同总价30%赔偿金。

第九条 合同的变更和终止

1、除《政府采购法》第50条第二款规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止合同。

2、除发生法律规定的不能预见、不能避免并不能克服的客观情况外，甲乙双方不得放弃或拒绝履行合同。乙方放弃或拒绝履行合同，保证金不予退还。

第十条 合同的转让

乙方不得擅自部分或全部转让其应履行的合同义务。

第十一条 争议的解决

1、因服务的质量问题发生争议的，应当邀请国家认可的质量检测机构对服务质量进行鉴定。符合标准的，鉴定费由甲方承担；不符合质量标准的，鉴定费由乙方承担。

2、委托人与供应商在合同履行期间发生争议时，可以和解或者要求有关主管部门调解。一方不愿和解、调解或者和解、调解不成的，双方可以选择以下 （2） 方式解决争议：

（1）提交南京市仲裁委员会仲裁。

（2）依法向六合区人民法院起诉。

如没有约定，默认采取第 2 种方式解决争议。

3、在仲裁期间，本合同应继续履行。

第十二条 诚实信用

乙方应诚实信用，严格按照竞争性磋商文件要求和响应承诺履行合同，不向甲方进行商业贿赂或者提供不正当利益。

第十三条 合同生效及其他

1、本合同自签订之日起生效。

2、本合同一式五份，甲方执叁份，乙方执贰份，

3、本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释。

| 甲方（采购人）：（盖章） | 乙方（供应商）：（盖章） |
| --- | --- |
| 代表人： | 代表人： |
| 电 话： | 电 话： |
| 开户银行： | 开户银行： |
| 帐 号： | 帐 号： |

# 第六章 磋商响应文件格式及附件

竞争性磋商文件

项 目 编号：

项 目 名称：

供应商名称 ：

日      期 ：

评分索引表

| 评分项目 | 在响应文件中的页码位置 |
| --- | --- |

# 磋商文件主要目录及相关证明材料格式、附件

- 磋商申请及声明

- 法定代表人授权书

- 报价表

- 分项报价表

- 技术条款偏离表

- 商务条款偏离表

- 服务方案

- 服务与承诺

九、磋商需要的其他证明文件及材料（若有)

十、资格性和符合性审查响应对照表

附件一、中小企业声明函格式

附件二、无重大违法记录声明格式

附件三、 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明格式及证明材料

附件四、南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书

附件五、供应商资格承诺函

目录一、磋商申请及声明

磋商申请及声明

致：

根据贵方 六合区2026年5-10万方水源塘坝除险加固项目勘察设计（项目名称）JSZC-320116-LHYX-C2025-0017（项目编号）磋商邀请，正式授权下述签字人         (姓名和职务)代表       （供应商名称），提交响应文件并参加磋商。

据此函，签字人兹宣布同意如下：

1、我们的资格条件完全符合政府采购法和本次采购要求，我们同意并向贵方提供了与本次采购活动有关的所有证据和资料。

2、项目名称：  六合区2026年5-10万方水源塘坝除险加固项目勘察设计  。

3、我们的总报价          （费率）。其中，小型和微型企业产品为          （费率）。项目负责人：          。合同履行期：          。

4、我们已详细审核全部磋商文件及其有效补充文件，我们放弃对磋商文件任何误解的权利，提交响应文件后，不对磋商文件本身提出质疑。否则，属于不诚信和故意扰乱政府采购活动行为，我们将无条件接受处罚。

5、一旦我方成交，我方将根据磋商文件的规定，严格履行合同，保证于承诺的时间内完成本项目规定的服务内容。

6、我方决不提供虚假材料谋取成交、决不采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商、决不与采购人、其它供应商或者交易中心恶意串通、决不向采购人、交易中心工作人员和磋商小组进行商业贿赂、决不拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况，如有违反，无条件接受贵方及相关管理部门的处罚。

7、我方正式通讯方式为：

地   址：

电   话：

传   真：

8、我方正式开户银行和帐号为：

开户银行：

帐    号：

供应商授权代表姓名（签字）：

供应商名称（公章）：

日    期：       年    月    日

目录二、法定代表人授权书格式

法定代表人授权书

：

本授权书声明：注册于                             （供应商住址）的                 （供应商名称）法定代表人                      （法定代表人姓名、职务）代表本公司授权在下面签字的                       （供应商代表姓名、职务）为本公司的合法代理人，就贵方组织的六合区2026年5-10万方水源塘坝除险加固项目勘察设计（项目名称）JSZC-320116-LHYX-C2025-0017（项目编号）竞争性磋商，以本公司名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于        年   月   日签字盖章生效，特此声明。

法定代表人签字：

被授权人签字：

日        期：        年    月    日

附法人身份证：                                             附授权人身份证：

目录三、报价表格式

报价表

项目名称：                                                  项目编号：

| 序号 | 名 称 | 报价（费率） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 投标报价（费率） |  | 费率 |  |
| 供应商是否属于小微型企业 |  | （填写“是”或“否） |  |
| 服务时间 |  | 满足招标文件要求 |  |

投标单位（盖章）:

授权代表（签字）：

日            期：          年    月    日

说明：1、在“供应商是否属于小和微型企业”栏后填写“是”或“否”

目录四、分项报价表格式

分项报价表（仅供参考）

| 项目编号： |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 数量 | 单价 |  | 总价 | 是否属于小、微型企业的产品 |
| 总价（小计） |  |  |  |  |  |  |

供应商名称：                                                      （盖章）

说明：1、如果行数不够，请自行增加。

2、在“是否属于小、微型企业的产品”栏内，填写“是”或“否”，如果小微型企业的产品报价无法划分计算的，评标时将不予认可。小型和微型企业产品是指供应商为小企业，且符合中小企业划分标准，提供本企业制造的货物，或者提供其他小企业制造的货物。如果提供的货物为大中型企业注册商标的货物，或者供应商为小型或微型企业，但提供的货物为大中型企业注册商标的货物，视同大中型企业。

3、经磋商后，如果成交价高于或低于供应商在响应文件首次报价的，分项报价同比例调整。

目录五、技术条款偏离表格式

技术条款偏离表

| 项目名称： |  |  |  | 项目编号： |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 磋商文件条目号 | 磋商要求规格 | 供应商响应 |  | 偏离 |

供应商名称：                                                      （盖章）

说明：

1、供应商应逐一说明磋商产品和服务响应，直接拷贝竞争性磋商文件技术、服务要求的按照不响应处理；

2、如果行数不够，请自行增加。

目录六、商务条款偏离表格式

商务条款偏离表

| 项目名称： |  |  |  | 项目编号： |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 磋商文件条目号 | 磋商要求规格 | 供应商响应 |  | 偏离 |

供应商名称：                                                      （盖章）

说明：如果行数不够，请自行增加。

目录七、服务方案

服务方案（请供应商根据竞争性磋商文件中相关要求自行编制）

目录八、服务与承诺

服务与承诺（格式自拟）

目录九、磋商需要的其他证明文件及材料

磋商需要的其他证明文件及材料（若有）

目录十、资格性和符合性审查响应对照表

资格性和符合性审查响应对照表

项目名称：                                                 项目编号：

| 序号 | 资格性审查响应内容 | 是否响应 （填是或者否） | 磋商文件中的 页码位置 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| .. |  |  |  |
| .. |  |  |  |
| 序号 | 符合性审查响应内容 | 是否响应 （填是或者否） | 磋商文件中的 页码位置 |
| .. |  |  |  |
| .. |  |  |  |
| .. |  |  |  |
| .. |  |  |  |
| .. | 磋商文件中的其他实质性要求 |  |  |

供应商名称：                                                      （盖章）

说明：如果行数不够，请自行增加。

附件一、中小企业声明函格式

中小企业声明函 (服务)

本公司(联合体)郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库﹝ 2020 ﹞46 号) 的规定，本公司 (联合体) 参加         (单位名称) 的           (项目名称) 采购活动，工程的施工单位 全部为符合政策要求的中小企业 (或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接) 。相关企业 (含 联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业) 的具体情况如下：

1.       (标的名称) ，属于         (采购文件中明确的所属行业) ；承建 (承接) 企业

为         (企业名称) ，从业人员        人，营业收入为        万元，资产总额为         万元，属于           (中型企业、小型企业、微型企业) ；

2.           (标的名称) ，属于           (采购文件中明确的所属行业) 行业；制造商

为               (企业名称) ，从业人员         人，营业收入为        万元，资产总额

为       万元  ，属于           (中型企业、小型企业、微型企业) ；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的 负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称 (盖章) ：

日 期：

备注 1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填 报。

2、供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。

附件二、无重大违法记录声明格式

无重大违法记录声明

：

我单位                                        （供应商名称）郑重声明：

参加政府采购活动前3年内在经营活动中        （在下划线上如实填写：有或没有）重大违法记录。

（说明：政府采购法第二十二条第一款第五项所称重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。）

声明人：（公章）

年     月    日

附件三、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明格式及证明材料

具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明格式

：

我单位                             （供应商名称）郑重声明：我公司具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我单位具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：                          。( 若有 )

主要专业技术能力有：                  。( 若有 )

声明人：（公章）

日期：____ 年    月    日

其他证明材料及文件：（如果供应商认为需要提供的话）

附件四、南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书

南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书

（仅为示范格式，直接填写无效，需至“南京政府采购供应商诚信档案管理系统”在线打印）

| 单位名称 |  | 统一社会信用代码 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 法定代表人 |  | 联系人 |  |
| 联系地址 |  | 联系电话 |  |
| 信用得分 |  | 星级 |  |
| 诚信档案记录情况 |  |  |  |
| 信用承诺 | 我公司自愿参加贵中心（公司）组织的本次采购活动，严格遵守《中华人民政府采购法》及相关法律法规，坚守公开、公平、公正和诚实信用的原则，依法诚信经营，无条件遵守本次政府采购活动的各项规定。我们郑重承诺，本公司符合《政府采购法》第二十二条规定的条件，包括：具有独立承担民事责任的能力具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；有履行合同所必需的设备和专业技术能力；有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；以及法律、行政法规规定和采购文件规定的其他条件。如有弄虚作假或其他违法违规行为，愿承担一切法律责任，接受各级政府采购监管部门和有权机关的审查和处罚。 供应商名称（盖章）： 法定代表人（签字）： 二 〇 年 月 日 |  |  |

附件五、供应商资格承诺函

供应商资格承诺函

：

我公司                         (供应商名称）郑重承诺：

一、我公司符合下列要求：

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（6）法律、行政法规规定的其他条件。

二、如果我公司中标（成交），将在结果公告发布后 7 个工作日内向采购人提供下列材料核验：

（1）具有独立承担民事责任的能力（提供法人或者其他组织的营业执照，自然人的身份证明）；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供参加本次政府采购活动前的会计报表或《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》）；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（根据项目需求提供履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料或《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》）；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供参加本次政府采购活动前六个月内（至少一个月）依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料或《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》）；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供参加本次政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明或《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》）；

（6）法律、行政法规规定的其他条件（提供项目实施所必须的许可资质证明材料）：无。

三、本公司对上述承诺的真实性负责，如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称（盖章）：

日期：	年	 月	  日