连云港市政府采购

竞争性磋商文件

标段名称：徐圩新区建设工程质量安全环保检查技术服务（专门面向中小企业）

标段编号：JSZC-320700-SRJS-C2025-0003

采   购   人：国家东中西区域合作示范区（连云港

徐圩新区）建设局

本项目技术参数、评分标准等经我单位审核，完全符合我单位要求，同意按此文件发布信息。

采购代理机构：江苏澍濡工程项目管理有限公司

2025年12月

# 总 目 录

总 目 录	2

第一章 竞争性磋商采购邀请	3

第二章 磋商须知	7

第三章 合同条款及格式	21

第四章 项目需求	28

第五章 评审方法和评审标准	34

第六章竞争性磋商响应文件格式	38

第一章 竞争性磋商采购邀请

项目概况

徐圩新区建设工程质量安全环保检查技术服务（专门面向中小企业）采购项目的潜在供应商应在“江苏政府采购网”自行免费下载获取采购文件，并于2025年12月22日09点00分00秒（北京时间）前上传电子响应文件。

## 一、项目基本情况

标段编号：JSZC-320700-SRJS-C2025-0003

标段名称：徐圩新区建设工程质量安全环保检查技术服务（专门面向中小企业）

采购方式：竞争性磋商

预算金额：人民币343.9万元，报价超出预算金额的按无效响应处理。

采购需求：根据招商情况及投资计划，亚培烯、联凯世通、惠和化德、中试基地研发楼、228国道连云南段、311国道连云港东段等将陆续开工建设，预计2026年规模以上在监项目35个，工程质量安全环保监管仍面临一定压力。为进一步提升监管效能，切实保障重点产业项目建设安全有序推进，建设局拟聘请第三方专业机构对新区建设工程施工质量、施工安全、扬尘治理及原材抽测等提供技术服务，保障建设工程质量安全环保形势平稳可靠。具体内容详见磋商文件第四章“项目需求”。

对项目需求部分的询问、质疑请与采购人联系，由采购人负责答复。

合同履行期限：服务期限为1年，自合同签订之日起算。

本项目（是/否√）接受联合体。

## 二、申请人的资格要求

（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，提供下列材料：

1.法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（按连财购【2023】4号文件要求，符合要求的提交《财务状况报告及税收、社会保障资金缴纳情况承诺函》，并上传至电子投标文件中，格式详见采购文件）；

3.依法缴纳税收和社会保障资金的相关证明材料（按连财购【2023】4号文件要求，符合要求的提交《财务状况报告及税收、社会保障资金缴纳情况承诺函》，并上传至电子投标文件中，格式详见采购文件）；

4.具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明及证明材料；

5.参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：执行财政部、工业和信息化部关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知（财库〔2020〕46号）、苏财购[2022]45号，本项目专门面向中小企业采购，符合文件要求的供应商应提交《中小企业声明函》，并上传至电子投标文件中，详见磋商文件。

（三）本项目的其他资格要求：

响应文件递交截止前，被信用中国、中国政府采购网列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，拒绝其参与政府采购活动。

备注：采购人或采购代理机构通过信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn），对供应商信用记录情况进行查询，查询结果页面打印留存。

（四）法律、法规规定的其他条件。

## 三、获取磋商文件

1.时间：自磋商文件公告发布之日起至2025年12月17日23:59:59止（北京时间）。

2.方式：在“江苏政府采购网”自行免费下载招标文件。

（1）潜在供应商访问电子招标投标交易平台的网络地址和方法：

①登录http://jszfcg.jsczt.cn/ ，或进入江苏政府采购网，点击“苏采云”进入系统。

②“苏采云”系统用户注册-获取“CA数字证书”-CA绑定与登录-网上报名-下载招标文件(后缀名为“.kedt”)-将后缀名为“.kedt”的招标文件导入政府采购客户端工具-制作投标文件--导出加密的投标文件(后缀名为zip)--通过“苏采云”系统上传投标文件。具体见《江苏省政府采购管理交易系统(苏采云)供应商操作手册》。

③“CA数字证书”的获取:供应商需办理CA锁，“苏采云”系统目前仅支持政务CA、方正签章，省内各地区办理的用于“苏采云”平台的政务CA、方正签章全省通用。“CA数字证书”的办理方法详见《江苏省政府采购数字证书(供应商)CA及电子签章办理指南》。

④招标文件(后缀名为“.kedt”)、供应商操作手册及政府采购客户端工具可通过“苏采云”系统--已报名项目--报名详情页面内相应链接进行下载。

⑤招标代理机构(采购代理机构)将数据电文形式的招标文件加载至“苏采云”系统，供潜在供应商下载或者查阅。

## 四、提交响应文件截止时间

1.投标文件接收截止时间：2025年12月22日09点00分00秒（北京时间）。

2.地点：“苏采云”政府采购交易系统网上开标大厅。请潜在投标单位提前安装相应的控件(详见《江苏省政府采购管理交易系统(苏采云)供应商操作手册>)并使用谷歌浏览器登录“苏采云”系统参与不见面开评标。

## 五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

## 六、其他补充事宜

1.本次磋商采购不收取保证金。

2.本磋商文件中标注★的款项为实质性响应要求和条件，如不满足将按无效响应文件处理。

3.无论出于何种原因，采购人在采购活动开始前可对采购文件进行修改、补充或变更，其内容作为采购文件的重要组成部分，请各供应商关注连云港市政府采购交易平台网站。若因供应商自身原因未及时关注本项目有关修改、补充或变更信息，导致响应文件编制或提交失误，由此造成的一切损失由供应商自行承担。

4.本项目采用竞争性磋商方式进行采购。专家评审过程依序进行，包含磋商与最终报价两个关键环节。供应商须全程保持待命状态，且在当前环节结束后，必须等候采购代理机构的通知，方能进入下一环节。评审过程中不再就此进行任何形式的另行通知。若供应商因未遵守此待命要求等自身原因错过相应环节，一切后果自负。

## 七、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系

1.采购人信息

名    称：国家东中西区域合作示范区（连云港徐圩新区）建设局

地    址：江苏省连云港市徐圩新区徐圩大道66号产业服务中心

联系人：卞伟

联系方式：0518-82256015

2.采购代理机构信息

名    称：江苏澍濡工程项目管理有限公司

地    址：连云港市海州区朝阳东路东盛阳光大厦A座2204

联系人：陈麒泽

联系方式：15151268622

3.项目联系方式

项目联系人：卞伟

联系方式：0518-82256015

## 八、其他

1.根据省财政厅《关于更换全省政府采购交易系统C A数字证书和电子签章的通知》（苏财购〔2023〕101号），“苏采云”政府采购交易系统（以下简称苏采云系统）的CA数字证书、电子签章已更换为江苏省电子政务证书认证中心CA和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。如果供应商通过苏采云系统参与政府采购项目，需要更换CA数字证书和电子签章。具体办理指南和操作手册见链接：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html。

2.有关本次磋商的事项若存在变动或修改，敬请及时关注江苏澍濡工程项目管理有限公司在“江苏政府采购网”发布的更正公告。

江苏澍濡工程项目管理有限公司

2025年12月10日

第二章 磋商须知

## 一、总则

1、采购方式

1.1 本次政府采购活动采取竞争性磋商(以下简称磋商)方式，本磋商文件仅适用于磋商公告中所述项目。

2、合格的供应商

2.1满足磋商公告中供应商资格要求的规定。

2.2 满足本磋商文件实质性要求和条件的规定。

3、适用法律

3.1 本次磋商及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

4、磋商费用

4.1供应商应自行承担所有与参加本次磋商有关的费用，无论磋商过程中的做法和结果如何，江苏澍濡工程项目管理有限公司（以下简称代理机构）在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2本次招标代理费按壹万元计取，由中标人领取中标通知书时一次性付清并承担。投标单位在投标报价时应综合考虑以上费用，但不得单列。

5、磋商文件的约束力

5.1供应商一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本磋商文件的规定和约束。

## 二、磋商文件

6、磋商文件构成

6.1磋商文件由以下部分组成：

（1）磋商邀请

（2）供应商须知

（3）合同文本

（4）采购需求

（5）评审方法与评审标准

（6）响应文件格式

请仔细检查磋商文件是否齐全，如有缺漏请立即与代理机构联系解决。

6.2供应商应认真阅读磋商文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按磋商文件要求和规定编制响应文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其响应文件对磋商文件作出实质性响应，否则其风险由供应商自行承担。

7、磋商文件的澄清

7.1 任何要求对磋商文件进行澄清的供应商，应在磋商截止期5日前按磋商公告中的通讯地址，以书面形式通知代理机构。

8、磋商文件的澄清和修改

8.1 在响应文件提交截止时间前，代理机构可以对磋商文件进行澄清和修改, 澄清或者修改的内容作为磋商文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，代理机构将在提交首次响应文件截止时间至少5日前，在“江苏政府采购网”上发布书面更正公告形式通知所有获取磋商文件的供应商, 更正公告内容将作为磋商文件的组成部分，并对供应商具有约束力。不足5日的，代理机构将顺延提交首次响应文件截止时间。

8.2代理机构可以视采购项目的具体情况，组织供应商进行现场考察或召开磋商前答疑会，但不单独或分别组织只有一个供应商参加的现场考察和答疑会。

## 三、响应文件的编制

9、响应文件的语言及度量衡单位

9.1供应商提交的响应文件以及供应商与代理机构就有关磋商的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

9.2 除技术性能另有规定外，响应文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

10、响应文件构成

10.1供应商编写的响应文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、分项报价表、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表、其他证明文件、磋商响应函等部分。

10.2 如标书制作工具中格式和内容与“江苏政府采购网”发布的磋商文件不一致，请以“江苏政府采购网”发布的磋商文件为准。

11、证明磋商响应标的符合磋商文件规定的文件

11.1供应商应按照磋商文件要求提交证明文件，证明其及磋商响应标的符合磋商文件规定。

11.2磋商文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

12、分项报价表

12.1供应商应按照磋商文件规定格式填报分项报价表。

12.2磋商货币。响应文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。磋商文件中另有规定的按规定执行。

13、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表

13.1供应商需对磋商文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离，并说明原因。

13.2供应商可在响应文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。

14、服务承诺、培训计划、人员安排及其他

14.1供应商需根据磋商文件要求提供有关售后服务的管理制度，售后服务机构的分布情况，售后服务人员的数量、素质、技术水平及售后服务的反应能力等。

14.2供应商需根据磋商文件要求提供培训计划。

14.3供应商需根据磋商文件要求提供磋商响应标的的主要组成部分、功能设计、实现思路及关键技术等。

15、磋商响应函

15.1供应商应按照磋商文件中提供的格式完整、正确填写磋商响应函。

16、磋商有效期

16.1磋商有效期为代理机构规定的提交响应文件截止之日后六十（60）天。磋商有效期比规定短的将被视为非实质性响应磋商文件而予以拒绝。

17、磋商有效期的延长

17.1在特殊情况下，代理机构于原磋商有效期满之前，可向供应商提出延长磋商有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。供应商可以拒绝代理机构的这一要求而放弃磋商，同意延长磋商有效期的供应商既不能要求也不允许修改其响应文件。受磋商有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

## 四、响应文件的递交

18、电子磋商响应文件的递交

18.1供应商应当按照《操作手册》规定，在提交响应文件截止时间前制作并上传电子响应文件。

19、提交响应文件截止时间

19.1供应商上传电子响应文件的时间不得迟于磋商公告中规定的提交响应文件截止时间。

供应商应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因供应商自身原因造成的电子响应文件上传不成功的按照本磋商文件第二章第26.3.2条规定做无效响应处理。

19.2 代理机构可以按照规定，通过修改磋商文件酌情延长提交响应文件截止日期，在此情况下，供应商的所有权利和义务以及供应商受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

20、响应文件的拒收

20.1 代理机构拒绝接收在其规定的提交响应文件截止时间后上传的任何电子响应文件。

21、响应文件的撤回和修改

21.1响应文件的撤回

21.1.1 电子响应文件的撤回

供应商可在提交响应文件截止时间前，撤回其电子响应文件，具体操作方法见《操作手册》。

21.1.2供应商撤回电子响应文件，则认为其不再参与本项目磋商活动。

21.2响应文件的修改

供应商可在提交响应文件截止时间前，对其电子响应文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

21.3 在提交响应文件截止时间之后，供应商不得对其电子响应文件作任何修改。

21.4 在提交响应文件截止时间至磋商文件中规定的磋商有效期满之间的这段时间内，供应商不得撤回其响应文件。

## 五、响应文件的解密与评审

22、响应文件解密

22.1供应商应当按照《操作手册》规定，在苏采云系统规定的时间内对磋商响应文件进行解密。

23、磋商小组

23.1代理机构将组织磋商小组对响应文件进行评审。磋商小组由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

23.2磋商小组独立工作，负责评审所有响应文件并确定成交侯选人。

24、评审过程的保密与公正

24.1磋商小组、采购人和代理机构工作人员、相关监督人员等与评审工作有关的人员，对评审情况以及在评审过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。

24.2在评审过程中，供应商不得以任何行为影响磋商评审过程，否则其响应文件将被作为无效响应文件。

24.3在项目评审期间，代理机构将设专门人员与供应商联系。

24.4 代理机构和磋商小组不向未成交的供应商解释未成交原因，也不公布评审过程中的相关细节。

25、评审过程中的的澄清

25.1项目评审期间，磋商小组有权要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

磋商小组并非对每个供应商都作澄清要求。

25.2需要供应商进行澄清、说明和更正的，磋商小组将通过苏采云系统向供应商发布“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的供应商应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和更正的内容作为响应文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

25.3 接到磋商小组澄清、说明和更正要求的供应商如未按规定做出澄清、说明和更正，其风险由供应商自行承担。

26、对响应文件的审查

26.1响应文件审查分为资格审查和符合性审查。

26.1.1 资格审查：由磋商小组依据法律法规和磋商文件的规定，对响应文件中的资格证明文件进行审查，以确定供应商是否具备参加磋商的资格。

磋商小组在进行资格审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询供应商的信用记录，以确定供应商是否具备磋商资格,查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员中任何一方存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

26.1.2 符合性审查：依据磋商文件的规定，由磋商小组从响应文件的有效性、完整性和对磋商文件的响应程度进行审查，以确定是否对磋商文件的实质性要求作出响应。

26.1.3政府采购异常低价审查：

（一）评审过程中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：

1.投标（响应）报价低于采购项目预算50%的，即投标（响应）报价<采购项目预算×50%；

2.投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%；

3.评审委员会认定的供应商报价过低、有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

（二）启动异常低价投标（响应）审查后，评审委员会应当要求相关供应商在评标现场合理的时间内，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及相关证明材料，对投标（响应）价格作出解释，由评审委员会结合同类产品在主要电商平台的价格、该行业当地薪资水平等情况，依据专业经验对供应商报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。审查相关情况应当在评审报告中进行记录。

评委会将通过“苏采云”系统要求其在合理的时间内提供书面说明、证明材料。投标人可在投标（响应）文件中提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及相关证明材料，对投标（响应）价格作出解释，便于评审。

26.1.4 未通过资格审查或符合性审查的供应商，磋商小组将在苏采云系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评审结束后，磋商小组将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。

26.2在详细评审之前，磋商小组将首先审查每份响应文件是否实质性响应了磋商文件的要求。实质性响应的响应文件应该是与磋商文件要求的条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留。

所谓重大偏离或保留是指与磋商文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与磋商文件不一致，而且限制了合同中买方和代理机构的权利或供应商的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的供应商的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离由磋商小组按照少数服从多数的原则认定。磋商小组决定响应文件的响应性只根据响应文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

26.3未实质性响应磋商文件的情形

26.3.1供应商在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子响应文件的。

26.3.2供应商未按照磋商文件要求上传电子响应文件的。

26.3.3同一供应商提交两个（含两个）以上不同的响应文件或者最后报价的。

26.3.4供应商不具备磋商文件中规定资格要求的。

26.3.5供应商的最后报价超过了采购预算。

26.3.6不符合磋商文件中规定的实质性要求和条件的（本磋商文件中加★部分为实质性要求和条件）。

26.3.7供应商被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现供应商存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

26.3.8响应文件含有采购人不能接受的附加条件的。

26.3.9本项目采购产品被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”、“环境标志产品品目清单”强制采购范围，而磋商供应商所磋商产品不在强制采购范围内的。（磋商产品如属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，磋商响应文件中必须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书图片）

26.3.10响应文件未按照磋商文件要求加盖CA电子公章的。

26.4未实质性响应磋商文件的响应文件按无效响应处理。

26.5如果响应文件实质上没有响应磋商文件的要求，磋商小组将予以拒绝，供应商不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其成为实质性响应的文件。

26.6供应商在项目评审全过程中应保持通讯畅通，并安排专人与代理机构及磋商小组联系。

27、磋商程序及评审方法和评审标准

27.1磋商程序

27.1.1对于通过资格审查和符合性审查的供应商，磋商小组将集中与单一供应商分别进行磋商。磋商小组通过苏采云系统向供应商发布“磋商函”，供应商应当按照要求在苏采云系统提交“磋商响应函”并加盖CA电子公章。

在磋商过程中，磋商小组可能根据磋商文件和磋商情况实质性变动的内容有：采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款。对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组将在苏采云系统中通知所有参加磋商的供应商。供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求在苏采云系统中重新提交响应文件，并加盖CA电子公章。

27.1.2磋商文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，磋商结束后，磋商小组将在苏采云系统向所有实质性响应的供应商发布“最后报价要求函”及最后报价格式表，要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价。

磋商文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求，需经磋商由供应商提供最终设计方案或解决方案的，磋商结束后，磋商小组将按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上供应商的设计方案或者解决方案，在苏采云系统中向其发布“最后报价要求函”及最后报价格式表，要求其在规定时间内提交最后报价。

最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。符合《政府采购竞争性磋商采购方式理暂行办法》第三条第一款第四项及《财政部关于竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》（财库[2015]124号）规定情形的，提交最后报价的供应商可以为2家。

27.1.3供应商未在磋商小组规定的时间内在苏采云系统中提交最后报价的视为放弃磋商，其响应文件按无效响应处理，最后报价格式表须加盖CA电子公章,否则视为未提交最后报价。已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商，并在苏采云系统中提交“退出磋商函”并加盖CA电子公章。

27.2 评审方法和评审标准

27.2.1评审方法。经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。

本磋商文件所述综合评分法，是指响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。评审时，磋商小组各成员独立对每个有效响应的文件进行评价、打分，然后汇总每个供应商每项评分因素的得分。

27.2.2评审标准

见本磋商文件第五章规定。

27.3采购活动终止的情况

出现下列情形之一的，本次竞争性磋商采购活动将被终止：

27.3.1因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的。

27.3.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。

27.3.3除本磋商文件第二章第27.1.2条第三款规定的情形外，在采购过程中符合要求的供应商或者最后报价未超过采购预算的供应商不足3家的。

27.3.4在苏采云系统规定时间内成功解密电子响应文件的供应商不足3家的。

## 六、成交

28、确定成交单位

28.1磋商小组根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐3名成交候选供应商，并编写评审报告。符合本磋商文件第二章第27.1.2条情形的，可以推荐2名成交候选供应商。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。

提供相同品牌相同型号产品且通过资格审查、符合性审查的不同供应商参加同一合同项下响应的，按一家供应商计算，评审后得分最高的同品牌同型号供应商获得成交供应商推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托磋商小组按照磋商文件规定的方式确定一个供应商获得成交供应商推荐资格，磋商文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌同型号供应商不作为成交候选人。

28.2采购人从评审报告提出的成交候选供应商中，按照排序由高到低的原则确定成交供应商。采购人确定成交供应商后，代理机构将在“江苏政府采购网”发布成交结果公告，公告期限为1个工作日。成交供应商在领取成交通知书时，需提供一正三副与电子响应文件一致的纸质打印文件，须封面、骑缝加盖公章。

28.3若有充分证据证明，成交供应商出现下列情况之一的，一经查实，将被取消成交资格：

28.3.1提供虚假材料谋取成交的。

28.3.2与评审专家、采购人、其他供应商或者代理机构工作人员恶意串通的。

28.3.3向评审专家、采购人或代理机构工作人员行贿或者提供其他不正当利益的。

28.3.4恶意竞争，最后报价明显低于其自身合理成本且又无法提供证明的。

28.3.5不满足本磋商文件规定的实质性要求，但在评审过程中又未被磋商小组发现的。

28.3.6成交后无正当理由拒不与采购人签订政府采购合同或者未按照磋商文件确定的事项签订政府采购合同的。

28.3.7将政府采购合同转包的。

29、质疑处理

29.1 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

29.2供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式根据下述29.4条款的规定向代理机构或采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

29.2.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日。
　　29.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日。
　　29.2.3对成交结果提出质疑的，为成交结果公告期限届满之日。

供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，代理机构、采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。

29.3质疑函必须按照本磋商文件中《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。供应商如组成联合体参加磋商，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

29.4 供应商（含潜在供应商）对采购方式、采购需求、供应商资格条件、评审方法与评审标准、合同文本的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复。供应商对其他事项的询问、质疑请向代理机构提出，由代理机构负责答复。

供应商（含潜在供应商）对与本项目有关的所有询问、质疑均请向采购人提出，由采购人负责答复。

采购人及代理机构只接收以纸质原件形式送达的质疑,建议供应商尽量通过邮寄方式提交质疑（采购人和代理机构不接受未填写快递运单的快件）。

代理机构质疑接收联系地址：连云港市海州区朝阳东路东盛阳光大厦A座2204，陈麒泽，联系电话：15151268622。

采购人质疑接收人及联系方式见本磋商文件第一章。

29.5 以下情形的质疑不予受理

29.5.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

29.5.2 超出政府采购法定期限的质疑。

29.5.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

29.5.4 未参加磋商活动的供应商或在磋商活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

29.5.5供应商组成联合体参加磋商，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

29.6  供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，代理机构有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

30、成交通知书

30.1成交结果确定后，代理机构将向成交供应商发出成交通知书。请成交供应商在成交结果公告届满之日起30日内,使用CA数字证书登录苏采云系统及时下载成交通知书。因系统存储空间有限，自成交结果公告届满之日起30日后，苏采云系统不再保证提供下载成交通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由成交供应商自行承担。

30.2成交通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和成交供应商均具有法律效力。成交通知书发出后，采购人改变成交结果的，或者成交供应商放弃成交项目的，应当依法承担法律责任。

## 七、授予合同

31. 签订合同

31.l成交供应商应当在成交通知书发出之日起三十日内，按照磋商文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。

31.2磋商文件、成交供应商的响应文件及磋商过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

31.3 签订合同后，成交供应商不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，成交供应商也不得采用分包形式履行合同,否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，成交供应商应承担相应赔偿责任。

32、标的物的追加

32.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物、服务（包含与货物相关的服务及与服务相关的货物）的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与成交供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。

33、政府采购履约资金扶持政策

成交供应商可凭政府采购合同办理融资贷款，详情请见江苏政府采购网“政采贷”专栏。

34、政策功能

34.1供应商为残疾人福利性单位的，符合财库〔2017〕141号文件规定条件的残疾人福利性单位视同小型、微型企业，提供《残疾人福利性单位声明函》（第六部分“投标文件格式”）。

34.2供应商为监狱企业的，提供省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

根据《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号），监狱企业视同小微企业，享受政府采购支持政策。监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。监狱企业参加政府采购活动时，提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

34.3本项目执行《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）、《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）等有关规定，采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的集采机构将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。投标人须按招标文件要求提供相关产品认证证书。

34.4为助力打好污染防治攻坚战，推广使用绿色包装，政府采购货物、工程和服务项目中涉及商品包装和快递包装的，投标人提供产品及相关快递服务的具体包装要求要参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》。

34.5坚持绿色发展：

为助力打好污染防治攻坚战，推广使用绿色包装，政府采购货物、工程和服务项目中涉及商品包装和快递包装的，投标人提供产品及相关快递服务的具体包装要求要参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》。

34.6政府采购项目执行《财政部 生态环境部 工业和信息化部关于印发<绿色数据中心政府采购需求标准（试行）>的通知》（财库〔2023〕7 号）相关要求。

第三章 合同条款及格式

以下为成交后签订本项目合同的通用条款，成交供应商不得提出实质性的修改，关于专用条款将由采购人与成交供应商结合本项目具体情况协商后签订。

政府采购合同

甲方：【采购单位】国家东中西区域合作示范区（连云港徐圩新区）建设局

乙方：【供应商】

甲、乙双方根据      年  月  日徐圩新区建设工程质量安全环保检查技术服务（专门面向中小企业）项目（标段编号：              ）招标的结果，签订本合同。

一、采购标的

含竞争性磋商文件要求的全部内容。

1.1 服务范围：

1.1.1乙方为徐圩新区范围内的建设工程施工质量、施工安全、工地扬尘治理提供检查技术服务。

1.2服务标准：

1.2.1施工安全

对参建单位安全行为、实体安全防护和安全台账进行检查，重点突出检查企业主要负责人和项目负责人带班检查、危大工程管理、“违章指挥、违章作业、违反劳动纪律”现象、特种作业和安管人员持证上岗、临边洞口等防护等情况。对检查发现的安全事故隐患列出清单，逐一跟踪闭环管理。检查形式及内容主要分为：

（1）定期检查。根据检查的事故隐患情况，对各项目进行风险评估，实行分级管控，每月将分级管控项目清单更新一次。检查频次：原则上每月清单内项目覆盖至少1次。

（2）专项检查。根据项目特点及实际情况，开展高处作业、深基坑、高支模、起重机械、消防安全等专项检查，形成专项检查总结及通报建议。

1.2.2工程质量

主要从工程质量行为、实体、资料等方面对新区在建项目进行检查检测，重点突出桩基工程、混凝土等涉及结构安全和重要使用功能的材料质量情况，查找工程质量管理短板弱项，提出合理化建议。列出检查检测问题清单，跟踪闭环整改。检查形式及内容主要分为：

（1）节点检查。根据施工节点进度对桩基础子分部、基础分部、主体分部、节能分部、竣工预验收等情况进行跟踪抽查。

（2）专项检查。根据专项检查计划，每季度开展混凝土、桩基、雨污水管线等工程质量专项检查，形成专项检查总结及通报建议。

（3）竣工验收。特别是涉及民生工程、保障安置房、公共服务、房地产以及重点产业项目，根据项目类型安排土建、安装、机电、钢结构专业专家参与重大项目的检查、验收、评审。

1.2.3施工扬尘

（1）定期巡查。根据扬尘治理“六个百分之百”标准，对每个项目建立航拍影像资料及问题清单，督促各责任单位落实整改；每月将检查情况形成通报建议。

（2）专项检查。根据省、市及新区相关要求，每季度对建筑工地进行考评一次，并根据考评结果对建筑工地扬尘治理情况进行分级管控并公示。

1.2.4原材抽检

（1）在项目开工前，制定工程抽检抽测计划，对重要建筑材料、构配件及重要部位的工程实体质量进行抽检抽测，形成抽检抽测报告。出具检测报告的单位须具有省级及以上行政主管部门颁发的检测资质证书，并取得具有省级及以上质量技术监督部门颁发的有效计量认证证书。

（2）所有检测行为、程序、结果均应符合国家、江苏省及连云港市关于法人委托检测的规范、规程、标准等相关要求，保证检测数据准确、真实，检测报告应在第一时间报甲方。

（3）检测方面投标报价应包含为完成招标人委托检测工作全部内容的一切费用。检测费用依据《连云港市建设工程质量检测及建筑材料试验推荐性收费标准2019版》做为指导价。

（4）检测项目包括但不限于基桩、混凝土搅拌站原材、沥青混合料、钢筋原材、钢筋接头、防水材料、保温材料、建筑用胶、电缆、管道、工程实体（混凝土强度、桩基检测、焊缝探伤、水泥土搅拌桩桩身施工质量、接地电阻）等。

1.2.5内业综合

（1）及时整理和反馈检查检测成果。每次检查检测后，要及时按档案管理要求整理纸质检查记录，配合将检查检测信息录入“江苏省建筑施工安全管理系统”“连云港市安全生产问题处置监管平台”“江苏省建设工程质量监督管理信息平台”等信息系统，形成电子档案。

（2）定期反馈检查成果。将检查情况形成日报、周报、月报、季报、年报。成果资料由组员编制、组长校对、项目负责人审核，加盖项目部章。

（3）负责“徐圩新区智慧工地监管平台”日常维护管理，督促各参建单位将远程视频监控、扬尘在线监测、塔吊设备、危大工程、实名制考勤等相关数据及时接入平台。

（4）配合开展质量月、安全月、质量安全教育宣讲及应急演练活动；对新建项目开展开工前安全警示教育和质量安全告知，形成影像记录；出版相关图集及指导手册等。

（5）配合处理涉及工程质量安全环保的信访投诉，配合处理工程建设过程涉及的重大质量安全问题隐患，配合参与事故调查。

1.3人员及设备

1.3.1成立9人项目服务组，组建1个内业综合组和2个现场检查组，每组配备3人，开展工程质量安全环保日常巡查及专项检查工作，整理和反馈检查检测成果，形成巡查记录、周报、月报等。项目经理兼组长1人负责综合协调，各组长组织展开检查，每次出动不少于2人。

1.3.2项目部要配备满足技术服务要求的专业人员。组长3人（项目经理兼组长）要求有安全工程、土木工程或工程类相关专业高级职称，有5年及以上施工质量安全管理经验，学历不低于本科；检查组组员4人为安全工程、土木工程或工程类相关专业中级职称，有3年及以上施工质量安全管理经验；内业综合组组员2人有1年以上施工现场管理经验，能熟练运用办公软件、操控无人机。现场检查组6人中至少1人有交通工程质量管理经验。

1.3.3乙方需为各检查组配备满足检查技术服务要求的车辆、无人机、电脑、打印机等仪器设备。乙方需为提供技术服务的专家、人员提供适当劳保用品，统一配备有明显公司标识的着装，购买意外伤害保险等。

二、合同金额

2.1本合同金额为（大写）：      元整（¥       ）人民币。

本合同价款包含所有乙方提供合同约定服务的报酬及乙方提供服务所支出的必要费用（办公用房租赁、车辆租赁、办公设备及日常开销、人员食宿及交通、劳动保障等），甲方在下列合同价款之外不再向乙方支付其他任何费用。

合同价格列表

| 序号 | 项目 | 单位 | 数量 | 单价 （万元） | 合计 （万元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 安全定期检查技术服务 | 项 | 1 |  |  | 总价包干 |
| 2 | 安全专项检查技术服务 | 项 | 1 |  |  | 总价包干 |
| 3 | 质量节点检查技术服务 | 项 | 1 |  |  | 总价包干 |
| 4 | 质量专项检查技术服务 | 项 | 1 |  |  | 总价包干 |
| 5 | 专家费、原材检测费、质量月活动、质量观摩活动、安全月活动、应急演练咨询、安全教育培训、出版相关图集及指导手册、对接徐圩新区智慧工地监管平台服务商等 | 项 | 1 | 30 | 30 | 专家检查费用每人次0.1万元。原材检测费用按《连云港市建设工程质量检测及建筑材料试验推荐性收费标准2019版》执行。此项所有费用以实际发生为准，据实结算。 |
| 总计： 万元（大写： ） |  |  |  |  |  |  |

三、技术资料

3.1乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供有关技术资料。

3.2没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

四、知识产权

4.1乙方应保证甲方在使用、接受本合同中产品和服务或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。

五、产权担保

5.1乙方保证所交付标的的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

六、履约保证金

6.1本项目不收取履约保证金。

七、转包或分包

7.1 本合同范围内产品或服务，应由乙方直接供应，不得转让他人供应；

7.2 除非得到甲方的书面同意，乙方不得部分分包给他人供应。

7.3 如有转让和未经甲方同意的分包行为，甲方有权给予终止合同。

八、服务期

8.1 服务期 1 年，自    年  月  日起算。

九、合同款支付

9.1付款方式：本项目无预付款。服务期满6个月后乙方按期提交工作总结及证明材料，通过甲方组织的考核，支付至合同金额的50%；合同到期后提交工作总结及证明材料，通过甲方组织的考核，付清余款。若服务期间因乙方履职情况或人员问题产生了考核费用，支付尾款前按合同约定进行减扣。

9.2每次付款前，乙方向甲方书面上报付款申请并开具同等金额的正式合格增值税发票，否则甲方有权延迟付款且不承担逾期付款的违约责任。

十、税费

10.1本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十一、违约责任

为保证乙方工作质量，建设局将结合新区建设项目履约考核规定，对乙方进行履约考核，并不定期对人员检查、服务情况进行抽查考核。

11.1发现乙方人员或专家有收受服务内容相关方财物、违规接受吃请且未造成严重影响的，要求乙方退还违规所得，并扣除乙方1万元/人.次的服务费用；情节严重的，上报至管委会纪检监察部门。

11.2因乙方未能依法依规有效开展工作，导致甲方监管项目发生质量、安全责任事故，或事故原因被认定为甲方监管不到位的，将对乙方进行处罚。对一般事故或造成不良社会影响的，处以5万元/次的罚款；对较大事故或造成严重不良影响的，处以15万元/次的罚款；对重大及以上事故的，处以30万元/次的罚款。

11.3因乙方检查技术服务不到位等原因，导致监管项目因扬尘治理问题被媒体曝光，且甲方有人员被政务处分的，将对乙方进行处罚。其中被市级媒体曝光的，处以5万元/次的罚款；被省级及以上媒体曝光的，处以10万元/次的罚款。

11.4乙方需在服务期开始前3日提供满足检查技术服务要求的人员名单，经甲方认可后如期开展技术服务工作。因乙方原因导致符合项目要求的人员进场滞后的，每延后一天，处以800元/人·日的罚款；如乙方未经甲方同意，擅自更换人员的，除补充提供资质不低于原投标的人员外，处以5000元/人·次的罚款；如出现乙方人员因能力不合格被甲方强制更换的，将对乙方处以5000元/人·次的罚款。

11.5乙方应建立内部培训及考核机制，乙方法人代表或公司总经理或技术负责人或分管领导应每三个月到项目现场不少于一次，督促指导项目实施；每月对人员履职情况进行自评并告知甲方，主动对不符合项目要求的人员进行更换。

11.6甲方将视乙方工作开展的情况，对乙方技术人员进行能力评估。如甲方分管副局长、质安处处长和项目负责人一致认为乙方有人员不满足技术服务工作需要的，乙方需在接到甲方评估结果10日内将符合条件的人员更换到位。人员更换流程及滞后的罚则同本项第11.4条。

11.7甲方分管副局长、质安处处长和项目负责人将对乙方人员出勤、工作成果、能力评估等履约情况进行合同支付前考核，如乙方出现考核不合格的，甲方有权提前终止合同。

十二、不可抗力事件处理

12.1在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

12.2不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十三、争议解决

13.1双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，按下列第 （2） 种方式解决：

（1）向连云港仲裁委员会申请仲裁。

（2）向连云港市连云区人民法院提起诉讼。

十四、合同生效及其它

14.1 合同经双方法定代表人或委托代理人签字并加盖单位公章后生效。

14.2 本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》有关条文执行。

14.3 本合同正本一式六份，具有同等法律效力，甲方、乙方各执二份，见证方及财政监管部门各执一份。

甲方：国家东中西区域合作示范区       乙方：

（连云港徐圩新区）建设局

地址：连云港市徐圩新区产业服务中心   地址：

法定代表人：                         法定代表人：

委托代理人：                         委托代理人：

电话：0518-82256015                  电话：

传真：                               传真：

签订日期：    年  月  日

第四章 项目需求

说明：本项目采购方式为竞争性磋商，项目属性为服务，采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为 其他未列明行业 。

预算金额（最高限价）：人民币343.9万元，报价超出最高限价的按无效响应处理。

服务期内不得在徐圩新区建设局监管的项目中从事工程监理、工程管理或工程咨询服务

一、项目背景

根据招商情况及投资计划，亚培烯、联凯世通、惠和化德、中试基地研发楼、228国道连云南段、311国道连云港东段等将陆续开工建设，预计2026年规模以上在监项目35个，工程质量安全环保监管仍面临一定压力。为进一步提升监管效能，切实保障重点产业项目建设安全有序推进，建设局拟聘请第三方专业机构对新区建设工程施工质量、施工安全、扬尘治理及原材抽测等提供技术服务，保障建设工程质量安全环保形势平稳可靠。

二、项目概况

成立9人项目服务组，组建1个内业综合组和2个现场检查组，每组配备3人，涵盖石油化工、房建市政、交通工程建设全过程监管。服务组针对施工安全、工程质量、施工扬尘开展日常巡查及专项检查工作，根据检查的问题隐患形成检查总结；同步组织施工原材抽检抽测工作，根据项目类型安排不同专业专家参与重大项目的检查、验收、评审；配合开展质量月、安全月、质量安全教育宣讲及应急演练活动等。

三、服务技术要求及其他

1.服务范围：乙方为徐圩新区范围内的建设工程施工质量、施工安全、工地扬尘治理提供检查技术服务。

2.服务要求：

2.1施工安全

对参建单位安全行为、实体安全防护和安全台账进行检查，重点突出检查企业主要负责人和项目负责人带班检查、危大工程管理、“违章指挥、违章作业、违反劳动纪律”现象、特种作业和安管人员持证上岗、临边洞口等防护等情况。对检查发现的安全事故隐患列出清单，逐一跟踪闭环管理。检查形式及内容主要分为：

（1）定期检查。根据检查的事故隐患情况，对各项目进行风险评估，实行分级管控，每月将分级管控项目清单更新一次。检查频次：原则上每月清单内项目覆盖至少1次。

（2）专项检查。根据项目特点及实际情况，开展高处作业、深基坑、高支模、起重机械、消防安全等专项检查，形成专项检查总结及通报建议。

2.2工程质量

主要从工程质量行为、实体、资料等方面对新区在建项目进行检查检测，重点突出桩基工程、混凝土等涉及结构安全和重要使用功能的材料质量情况，查找工程质量管理短板弱项，提出合理化建议。列出检查检测问题清单，跟踪闭环整改。检查形式及内容主要分为：

（1）节点检查。根据施工节点进度对桩基础子分部、基础分部、主体分部、节能分部、竣工预验收等情况进行跟踪抽查。

（2）专项检查。根据专项检查计划，每季度开展混凝土、桩基、雨污水管线等工程质量专项检查，形成专项检查总结及通报建议。

（3）竣工验收。特别是涉及民生工程、保障安置房、公共服务、房地产以及重点产业项目，根据项目类型安排土建、安装、机电、钢结构专业专家参与重大项目的检查、验收、评审。

2.3施工扬尘

（1）定期巡查。根据扬尘治理“六个百分之百”标准，对每个项目建立航拍影像资料及问题清单，督促各责任单位落实整改；每月将检查情况形成通报建议。

（2）专项检查。根据省、市及新区相关要求，每季度对建筑工地进行考评一次，并根据考评结果对建筑工地扬尘治理情况进行分级管控并公示。

2.4原材抽检

（1）在项目开工前，制定工程抽检抽测计划，对重要建筑材料、构配件及重要部位的工程实体质量进行抽检抽测，形成抽检抽测报告。出具检测报告的单位须具有省级及以上行政主管部门颁发的检测资质证书，并取得具有省级及以上质量技术监督部门颁发的有效计量认证证书。

（2）所有检测行为、程序、结果均应符合国家、江苏省及连云港市关于法人委托检测的规范、规程、标准等相关要求，保证检测数据准确、真实，检测报告应在第一时间报甲方。

（3）检测方面投标报价应包含为完成招标人委托检测工作全部内容的一切费用。检测费用依据《连云港市建设工程质量检测及建筑材料试验推荐性收费标准2019版》做为指导价。

（4）检测项目包括但不限于基桩、混凝土搅拌站原材、沥青混合料、钢筋原材、钢筋接头、防水材料、保温材料、建筑用胶、电缆、管道、工程实体（混凝土强度、桩基检测、焊缝探伤、水泥土搅拌桩桩身施工质量、接地电阻）等。

2.5内业综合

（1）及时整理和反馈检查检测成果。每次检查检测后，要及时按档案管理要求整理纸质检查记录，配合将检查检测信息录入“江苏省建筑施工安全管理系统”“连云港市安全生产问题处置监管平台”“江苏省建设工程质量监督管理信息平台”等信息系统，形成电子档案。

（2）定期反馈检查成果。将检查情况形成日报、周报、月报、季报、年报。成果资料由组员编制、组长校对、项目负责人审核，加盖项目部章。

（3）负责“徐圩新区智慧工地监管平台”日常维护管理，督促各参建单位将远程视频监控、扬尘在线监测、塔吊设备、危大工程、实名制考勤等相关数据及时接入平台。

（4）配合开展质量月、安全月、质量安全教育宣讲及应急演练活动；对新建项目开展开工前安全警示教育和质量安全告知，形成影像记录；出版相关图集及指导手册等。

（5）配合处理涉及工程质量安全环保的信访投诉，配合处理工程建设过程涉及的重大质量安全问题隐患，配合参与事故调查。

2.6人员及设备

（1）成立9人项目服务组，组建1个内业综合组和2个现场检查组，每组配备3人，开展工程质量安全环保日常巡查及专项检查工作，整理和反馈检查检测成果，形成巡查记录、周报、月报等。项目经理兼组长1人负责综合协调，各组长组织展开检查，每次出动不少于2人。

（2）项目部要配备满足技术服务要求的专业人员。组长3人（项目经理兼组长）要求有安全工程、土木工程或工程类相关专业高级职称，有5年及以上施工质量安全管理经验，学历不低于本科；检查组组员4人为安全工程、土木工程或工程类相关专业中级职称，有3年及以上施工质量安全管理经验；内业综合组组员2人有1年以上施工现场管理经验，能熟练运用办公软件、操控无人机。现场检查组6人中至少1人有交通工程质量管理经验。

（3）乙方需为各检查组配备满足检查技术服务要求的车辆、无人机、电脑、打印机等仪器设备。乙方需为提供技术服务的专家、人员提供适当劳保用品，统一配备有明显公司标识的着装，购买意外伤害保险等。

★3.服务时间：服务期1年，自合同约定之日起算。

4.服务标准：依据相关国家法律、法规、技术规范、技术标准开展工程质量安全环保检查工作。

5.其他要求：乙方作息时间与管委会相同，并结合施工现场情况在节假日提供不少于3人供应急调度。工作中涉及到管委会或被检单位涉密和敏感图文资料、电子数据，乙方应严格执行保密的相关规定，不得以任何方式向任何单位和人员披露、泄露或许可第三人使用。

四、监督考核

为保证乙方工作质量，建设局将结合新区建设项目履约考核规定，对乙方进行履约考核，并不定期对人员检查、服务情况进行抽查考核。

1.发现乙方人员或专家有收受服务内容相关方财物、违规接受吃请且未造成严重影响的，要求乙方退还违规所得，并扣除乙方1万元/人.次的服务费用；情节严重的，上报至管委会纪检监察部门。

2.因乙方未能依法依规有效开展工作，导致甲方监管项目发生质量、安全责任事故，或事故原因被认定为甲方监管不到位的，将对乙方进行处罚。对一般事故或造成不良社会影响的，处以5万元/次的罚款；对较大事故或造成严重不良影响的，处以15万元/次的罚款；对重大及以上事故的，处以30万元/次的罚款。

3.因乙方检查技术服务不到位等原因，导致监管项目因扬尘治理问题被媒体曝光，且甲方有人员被政务处分的，将对乙方进行处罚。其中被市级媒体曝光的，处以5万元/次的罚款；被省级及以上媒体曝光的，处以10万元/次的罚款。

4.乙方需在服务期开始前3日提供满足检查技术服务要求的人员名单，经甲方认可后如期开展技术服务工作。因乙方原因导致符合项目要求的人员进场滞后的，每延后一天，处以800元/人·日的罚款；如乙方未经甲方同意，擅自更换人员的，除补充提供资质不低于原投标的人员外，处以5000元/人·次的罚款；如出现乙方人员因能力不合格被甲方强制更换的，将对乙方处以5000元/人·次的罚款。

5.乙方应建立内部培训及考核机制，乙方法人代表或公司总经理或技术负责人或分管领导应每三个月到项目现场不少于一次，督促指导项目实施；每月对人员履职情况进行自评并告知甲方，主动对不符合项目要求的人员进行更换。

6.甲方将视乙方工作开展的情况，对乙方技术人员进行能力评估。如甲方分管副局长、质安处处长和项目负责人一致认为乙方有人员不满足技术服务工作需要的，乙方需在接到甲方评估结果10日内将符合条件的人员更换到位。人员更换流程及滞后的罚则同本项第4条。

7.甲方分管副局长、质安处处长和项目负责人将对乙方人员出勤、工作成果、能力评估等履约情况进行合同支付前考核，如乙方出现考核不合格的，甲方有权提前终止合同。

五、付款方式与履约保证金

★1.付款方式：本项目无预付款。服务期满6个月后乙方按期提交工作总结及证明材料，通过甲方组织的考核，支付至合同金额的50%；合同到期后提交工作总结及证明材料，通过甲方组织的考核，付清余款。若服务期间因乙方履职情况或人员问题产生了考核费用，支付尾款前按合同约定进行减扣。

2.履约保证金：本项目不收取履约保证金。

六、价格清单

服务项目列表

| 序号 | 项目 | 单位 | 数量 | 单价 （万元） | 合计 （万元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 安全定期检查技术服务 | 项 | 1 |  |  | 总价包干 |
| 2 | 安全专项检查技术服务 | 项 | 1 |  |  | 总价包干 |
| 3 | 质量节点检查技术服务 | 项 | 1 |  |  | 总价包干 |
| 4 | 质量专项检查技术服务 | 项 | 1 |  |  | 总价包干 |
| 5 | 专家费、原材检测费、质量月活动、质量观摩活动、安全月活动、应急演练咨询、安全教育培训、出版相关图集及指导手册、对接徐圩新区智慧工地监管平台服务商等 | 项 | 1 | 30 | 30 | 专家检查费用每人次0.1万元。原材检测费用按《连云港市建设工程质量检测及建筑材料试验推荐性收费标准2019版》执行。此项所有费用以实际发生为准，据实结算。 |
| 合计： （万元） |  |  |  |  |  |  |
| 备注：乙方应充分考查徐圩新区实际情况核算成本，人员办公场所、办公设备、办公车辆、食宿交通等费用乙方自理。 |  |  |  |  |  |  |

注：标★的款项为实质性响应要求和条件，必须逐条做出满足要求和条件的响应，否则将按无效响应处理。

第五章 评审方法和评审标准

一、磋商小组：

本采购项目磋商小组由采购人代表和评审专家组成。

二、评审方法：综合评分法

经磋商确定最终采购需求和确定提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。

综合评分法，是指响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。

三、评审原则：

磋商小组必须客观、公正、审慎，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评审有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评审的正常进行；磋商小组及有关工作人员不得私下与供应商接触。

四、评审标准：

（一）评审时，磋商小组以磋商文件为评审依据，磋商小组各成员独立对每个有效响应的文件进行评价、打分，然后汇总每个供应商每项评审因素的得分。

（二）本项目评分总分为100分，按四舍五入取至小数点后两位。

（三）总得分=价格分+商务技术分

综合评分法

1.价格分：25分

采用低价优先法计算，即满足磋商文件要求且最后报价最低的供应商的价格为磋商基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：

磋商报价得分=(磋商基准价/最后磋商报价)×25分。

评标过程中，不得去掉报价中的最高报价和最低报价。

2.商务技术分：75分

| 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- |
| 项目理解（10分） | 供应商需准确理解项目背景，系统性梳理全部服务内容，提炼分析核心任务，并响应“1内业+2现场的9人项目组”组织架构模式。能清晰阐述项目背景，分析多工程、跨专业（石油化工、房建市政、交通工程）质量安全环保监管的重难点，并体现出对保障产业项目建设安全有序推进的监管目标的深刻理解。能结合自身优势，阐述如何确保人员资质、经验、专业（特别是交通工程经验）完全满足并优化配置，如何保障车辆、无人机等设备到位，以支撑常态化巡查、应急响应和成果输出。 阐述科学详细、完整合理、可实施性强的，得10分； 阐述较科学详细、较完整合理、可实施较强的，得8分； 阐述不全面、不完整、可实施性一般的，得6分； 阐述不全面、不完整、可实施性较差的，得2分； 与本项目无关的、未见阐述的不得分。 |
| 服务工作开展流程（10分） | 需全面、准确地理解服务内容，并抓住其中的核心任务与关键要求（如安全的风险分级管控与闭环、工程质量的节点与专项检查、扬尘的“六个百分之百”落实、原材的规范抽检与报告、内业的平台管理与成果整合）。能够系统性地梳理全部服务内容，准确提炼各分项的核心任务。对“全过程监管”、“专家参与”、“配合活动”、“保密要求”等关键点有清晰认知。 阐述科学详细、完整合理、可实施性强的，得10分； 阐述较科学详细、较完整合理、可实施较强的，得8分； 阐述不全面、不完整、可实施性一般的，得6分； 阐述不全面、不完整、可实施性较差的，得2分； 与本项目无关的、未见阐述的不得分。 |
| 进度计划及保证措施（10分） | 年度服务计划与项目监管需求、服务内容的关键节点（如月度覆盖、季度专项、节点检查、平台维护、活动配合等）具有合理性和可操作性。应建立有效的内部过程管控机制（进度、成果审核等），以及根据项目实际情况（如新项目开工、风险变化、甲方新要求）对工作计划进行动态调整和优化。 阐述科学详细、完整合理、可实施性强的，得10分； 阐述较科学详细、较完整合理、可实施较强的，得8分； 阐述不全面、不完整、可实施性一般的，得6分； 阐述不全面、不完整、可实施性较差的，得2分； 与本项目无关的、未见阐述的不得分。 |
| 质量安全管理及保证措施（5分） | 建立针对本项目系统性的内部质量、安全管理体系，确保其自身服务过程规范、可靠、可追溯。内容涵盖服务全过程的质量控制点（检查计划制定、现场检查流程、问题判定依据与复核、报告的审核机制）和安全保证措施（现场检查人员安全交底、劳保用品配备与使用规定、车辆与设备安全管理、应急预案等）。 阐述科学详细、完整合理、可实施性强的，得5分； 阐述较科学详细、较完整合理、可实施较强的，得4分； 阐述不全面、不完整、可实施性一般的，得3分； 阐述不全面、不完整、可实施性较差的，得2分； 与本项目无关的、未见阐述的不得分。 |
| 原材及实体检测计划 （5分） | 制定的原材料及工程实体检测计划符合项目特点，阐述如何根据项目类型（石化、市政、交通等）、施工阶段、材料进场计划制定差异化的抽检方案。明确计划中包含明确的抽样原则（部位、频次、数量）、不合格品处理流程、检测报告的反馈时限等。抽检任务包含但不限于对预拌混凝土生产企业原料抽检、工程实体检测、涉及结构安全及重要使用功能的原材抽检，详细说明工作流程、委托方式、具体步骤。 阐述科学详细、完整合理、可实施性强的，得5分； 阐述较科学详细、较完整合理、可实施较强的，得4分； 阐述不全面、不完整、可实施性一般的，得3分； 阐述不全面、不完整、可实施性较差的，得2分； 与本项目无关的、未见阐述的不得分。 |
| 项目经理 （8分） | 1.项目经理具有高级职称的，得5分； 2.具有注册中级安全工程师、注册监理工程师、注册一级建造师、注册勘察设计工程师的，每有一项得1分，本项最高得3分。 注：响应文件中须提供人员证书原件扫描件及供应商为其缴纳的2025年任意一个月的由社保机构出具的社保缴纳证明(加盖社保中心章或社保中心参保缴费证明电子专用章)，未提供不得分。 |
| 项目团队成员（不包括项目经理） （17分） | 本项目对项目团队成员（不包括项目经理）的资格进行综合评分。团队成员具有高级工程师职称的每人得2分，具有中级工程师职称的每人得1分；持有注册中级安全工程师、注册监理工程师、注册一级建造师、注册勘察设计工程师资格的，每项得1分。同一人员可累计计分，但其个人得分上限为3分；本项总分最高不超过17分。 注：响应文件中须提供人员证书原件扫描件及供应商为其缴纳的2025年任意一个月的由社保机构出具的社保缴纳证明(加盖社保中心章或社保中心参保缴费证明电子专用章)，未提供不得分。 |
| 公司业绩 （10分） | 供应商自2022年1月1日以来承接过质量安全环保检查建设工程领域的同类型第三方技术服务的，每有一个得2分，最高得10分。 注：时间以合同签订日期为准。供应商须提供能清晰体现供应商名称、项目内容、合同金额、签订时间等关键信息的业绩合同关键页复印件（须加盖供应商公章）。合同关键信息缺失、模糊不清导致无法确认的，该业绩不予认可。 |

备注：

1.针对评分标准中评分的每一条，响应单位均应提供相关资料并作出相应说明供评委评判，不提供相关资料的视为不具备该项得分的条件。

2.响应单位必须保证全部响应资料的真实性，如有虚假或对采购文件所要求说明的情况故意隐瞒或虚报，视为不实质性响应采购文件，为无效响应，已成交的将取消成交资格，按“提供虚假材料谋取中标、成交”相关处理办法处理。

3.响应单位文件中须提供以上资料（原件扫描件），签订合同前采购人有权核查上述资料真实性。

五、成交标准：

磋商小组根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐3名以上成交候选供应商，符合《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》第二十一条第三款情形的，可以推荐2家成交候选供应商。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照商务技术总分由高到低顺序推荐。

第六章竞争性磋商响应文件格式

响  应  文  件

标 段 名 称：【徐圩新区建设工程质量安全环保检查技术服务（专门面向中小企业）】

标 段 编 号：*******

投标人名称：

投标人地址：

法定代表人：

委托代理人（委托代理时填写）：

日      期：

## 格式1、响应函

响 应 函

致：【采购单位】

根据贵方     标段（标段编号：     ）采购文件，正式授权下述签字人     全权代表     参加贵方组织的采购活动，按照采购文件要求提交响应文件。

据此函，签字人兹宣布同意如下：

1.按采购文件项目需求提交响应报价，报价、交货期等详见开标一览表。

2.我方同意在本标段采购文件中规定的响应文件递交截止之日起60天内遵守本响应文件中的承诺且在此期限期满之前均具有约束力。

3.我方承诺已经具备《中华人民共和国政府采购法》中规定的参加政府采购活动的供应商应当具备的条件：

(1)具有独立承担民事责任的能力；

(2)具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

(3)具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

(4)有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

(5)参加此项采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

4.我方根据采购文件的规定，承担完成合同的责任和义务。

5.我方已详细审核采购文件，我方知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

6.如果在响应文件有效期内撤回或者有其他违约行为，我方的保证金可被贵方全部或部分没收。

7.同意应贵方要求提供与本次采购活动有关的任何数据或资料。

8.我方完全理解，最低报价不是中标（成交）的唯一条件。

9.若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料。

10.我方将严格遵守《中华人民共和国政府采购法》第七十七条规定，供应商有下列情形之一的，处以采购金额5‰以上10‰以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：

(1)提供虚假材料谋取中标、成交的；

(2)采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

(3)与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；

(4)向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

(5)在招标采购过程中与采购人进行协商谈判的；

(6)拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况的。

法定代表人或其委托代理人签字（或盖章）：

供应商公章：

日期：

注：未按照本响应函的格式要求填写的，将造成非实质性响应。从而导致该供应商响应无效。

## 格式2、首次磋商报价表（开标一览表）

首次磋商报价表（开标一览表）

标段编号：*******

标段名称：

| 标题 | 内容 |
| --- | --- |
| 投标报价 |  |
| 服务期限 |  |

供应商（盖章）：

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

日期：    年     月     日

注：未按照本开标一览表的格式要求填写的，将造成非实质性响应。

## 格式3、首次磋商报价明细表（报价明细表）

首次磋商分项报价表

| 序号 | 项目 | 单位 | 数量 | 单价 （万元） | 合计 （万元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 安全定期检查 技术服务 | 项 | 1 |  |  | 总价包干 |
| 2 | 安全专项检查 技术服务 | 项 | 1 |  |  | 总价包干 |
| 3 | 质量节点检查 技术服务 | 项 | 1 |  |  | 总价包干 |
| 4 | 质量专项检查 技术服务 | 项 | 1 |  |  | 总价包干 |
| 5 | 专家费、原材检测费、质量月活动、质量观摩活动、安全月活动、应急演练咨询、安全教育培训、出版相关图集及指导手册、对接徐圩新区智慧工地监管平台服务商等 | 项 | 1 | 30 | 30 | 专家检查费用每人次0.1万元。原材检测费用按《连云港市建设工程质量检测及建筑材料试验推荐性收费标准2019版》执行。 此项所有费用以实际发生为准，据实结算。 |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |

价格构成或报价要求：

1、此表可以根据需要自行增减行数，且该表报价非本次磋商中的最后报价。

2、各分项最终结算价按首次磋商报价与最后磋商报价同比例变动。

3、项目如有分包，请各磋商供应商按投报的分包分别列表。

## 格式4、中小企业声明函

中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。

（标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业） 行业；承接企业为（企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为   万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

填报说明：

1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2、请供应商如实填写，所填内容将作为评审的依据。如填写不完整，将不享受扶持政策。

3、成交供应商的《中小企业声明函》随成交结果公开。

## 格式5、残疾人福利性单位声明函

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加_____   _   单位的______   项目由本单位提供全部服务。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

磋商供应商（盖章）：

日期：   年   月   日

填报说明：

1、请供应商如实填写，所填内容将作为评审的依据。如填写不完整，将不享受扶持政策。

2、成交供应商的《残疾人福利性单位声明函》随成交结果公开。

## 格式6、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明及证明材料

具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明

（供应商名称）郑重声明：我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我单位具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：                                  。

主要专业技术能力有：                          。

注：须附证明材料。

声明人（盖章）：

日期：  年   月  日

## 格式7、参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

声  明

我公司郑重声明：参加本次政府采购活动前 3 年内，我公司在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

磋商供应商（盖章）：

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

年     月     日

## 格式8、法定代表人授权委托书

法定代表人授权委托书

【采购单位】：

本授权书声明：注册于  （委托单位全称） 的法定代表人         代表本公司授权（姓名和职务）为本公司合法代理人，就贵方组织的有关【标段名称】项目（标段编号：*******）的磋商采购及合同签订、执行、完成，以本单位名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于     年    月    日签字（或盖章）生效，特此声明。

委托单位（盖章）：                      法定代表人（签字或盖章）：

签发日期：     年    月    日

附法定代表人与委托代理人身份证正反面电子件。

说明：

1．委托书内容填写应当明确、文字工整清楚，涂改无效。

2．委托书不得转借、转让、买卖。

3．委托代理人根据授权范围，以委托单位的名义签订合同，并将此委托书提交给对方作为合同附件。

## 格式9、商务条款偏离表

商务条款偏离表

请逐条对应采购文件“项目需求”等内容要求的商务条件，填写该表。

| 项号 | 采购文件的商务条款 | 响应文件的商务条款 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |

注：“偏离说明”填写“正偏离”“负偏离”或“无偏离”。

磋商供应商（盖章）：

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

年     月     日

## 格式10、项目需求响应方案

项目需求响应方案

（供应商按“项目需求”等内容要求自行填写，格式自定）

磋商供应商（盖章）：

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

年     月     日

## 格式11、售后服务承诺书

售后服务承诺书

（供应商按“项目需求”等内容要求自行填写，格式自定)

磋商供应商（盖章）：

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

年     月     日

格式12、财务状况报告及税收、社会保障资金缴纳情况承诺函

财务状况报告及税收、社会保障资金

缴纳情况承诺函

致：采购人名称

我方供应商名称参加项目名称（项目编号：项目编号）采购，根据《关于简化政府采购供应商资格审查有关事项的通知》（连财购〔2023〕4号），我方承诺具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第（二）、第（四）项，《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十七条第（二）项规定条件的，具体包括：

（1）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（财务状况报告）；

（2）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

我方对上述承诺的真实性负责，如有虚假，将依法承担提供虚假材料谋取中标、成交责任，同时同意有关主管部门将相关失信信息记入公共信用信息系统并在相关政府门户网站公开。

特此承诺

供应商（公章）：

法定代表人或其委托代理人（签名或签章）：

日期：

# 格式13、其他材料

# 供应商认为有必要提供的材料或评分标准中需要提供的材料。