项目编号：WY-20250717-008

江苏大学流体机械培训楼改造项目

- 竞争性谈判文件

采购人：          江苏大学          （盖章）

采购代理机构： 中通服网盈科技有限公司  （盖章）

2025 年 08 月13日

目  录

竞争性谈判文件	1

第一章 竞争性谈判公告	4

一、项目概况与采购内容	4

二、供应商资格要求	4

三、资格审查方法	6

四、竞争性谈判文件获取	6

五、响应文件的递交	7

六、样品的递交	7

七、公告	7

八、其他补充事宜	8

九、联系方式	9

十、附件	10

第二章 供应商须知	12

一、总则	12

二、竞争性谈判文件	13

三、谈判响应文件的编制	14

四、谈判	16

五、谈判与评定	17

六、授予合同	21

七、询问、质疑和投诉	22

八、诚实信用和解释权	22

第三章 评审办法	24

一、本项目采用最低评标价法	24

二、无效标条款	24

三、政府采购政策功能落实说明	24

★第四章 合同格式及条款	25

详见附件(合同范本及江大校文件)	25

★第五章 采购需求	26

一、工程概况	26

二、采购标的汇总表	26

三、技术要求	26

四、项目注意事项	错误！未定义书签。

五、项目工期：180 日历天	28

六、质量要求：合格	28

七、付款方式：	28

八、本工程无预付款	28

第六章  响应文件格式	29

江苏大学流体机械培训楼改造项目竞争性谈判响应文件	29

响应文件评审索引表	30

评审索引表	30

一、竞争性谈判申请函	31

二、报价一览表	33

三、法定代表人身份证明书	37

四、资格及资信证明文件	39

五、其他资料	45

附件一：中小企业声明函、残疾人福利性单位声明函格式及属于监狱企业的证明文件	46

附件二、无重大违法记录声明格式	48

附件三、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明格式及证明材料	49

- 竞争性谈判公告

为保障本项目顺利实施，采购人特别提醒：严禁恶意低价，严格合同履行，严控工程变更，严肃失信追究。

本项目为江苏大学流体机械培训楼改造项目（项目编号：WY-20250717-008），采购人为江苏大学，采购代理机构为中通服网盈科技有限公司。项目资金已落实，具备采购条件，现进行公开竞争性谈判，欢迎有意向的且具有提供标的物能力的潜在供应商（以下简称供应商）参加竞争性谈判。

- 一、项目概况与采购内容

  - 项目概况:江苏大学流体机械培训楼改造，主要内容包括加固、土建修缮改造，室外工程，电气、智能化、给排水、通风空调等。

  - 工程地点： 江苏大学校本部 。

  - 承包方式：包工包料。

  - 工    期： 自合同签订之日起180日内完成施工并验收合格。

  - 质保期：自验收合格之日起不低于2年。

  - 工程质量要求： 合格（符合国家验收标准）。

1.7工程进度款的支付时间、方式：具体内容详见“合同范本专用条款的12.4的工程进度款支付”。

1.8本工程采购范围：工程量清单范围内所有工程内容。

1.9本项目不划分标包。

1.10本项目设置最高响应限价，最高响应限价总价为1978653.82元含税，报价超过最高响应限价的均按无效响应处理。

- 二、供应商资格要求

2.1满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定:

2.1.1具有独立法人资格（持有效的营业执照，具有独立订立合同的能力）；

2.1.2具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度(提供2025年2月-2025年7月内任意一月份的财务状况报告（至少包括资产负债表或利润表）（法人或者其他组织成立未满三个月的可以不提供），或其银行出具的资信证书（复印件）（2025年2月-2025年7月内），或上一年度经审计的财务报告复印件加盖公章);

2.1.3具备履行合同所必需的设备和专业技术能力(提供声明函，格式见第六章附件三);

2.1.4有依法缴纳税收和职工社会保障资金的良好记录(提供参加本次政府采购活动前2025年2月—2025年7月内(至少一个月)依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料并加盖公章);

2.1.5参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录(提供声明函，格式见第六章附件二);

2.1.6须提供供应商在开标前半年内任意一个月为委托代理人缴纳的社保证明材料（证明材料加盖公章，如法定代表人直接参与投标的，可以无需提供社保证明材料）；

2.2本项目的特定资格要求：

2.2.1供应商须同时具备①有效的“建筑工程施工总承包三级”及以上资质，②有效的特种工程专业承包资质，③有效的住房和城乡建设厅颁发的安全生产许可证书。（提供有效的证书复印件加盖公章，原件备查）

2.2.2项目经理资质类别和等级：须同时具有①有效的建筑工程专业二级及以上的注册建造师资格、②具有有效的安全生产考核合格证书（B类安全员）（提供①和②的有效证书复印件（原件备查）；以及须提供③项目经理的身份证复印件和④供应商在2025年2月—2025年7月内(至少一个月)为项目经理缴纳的社保证明材料）。（如法定代表人作为项目经理直接参与项目的，可以无需提供社保）（要求提供的证书及相关材料，均须加盖公章）

2.2.3项目经理无在建工程项目及江苏大学在建项目。（提供项目经理无在建工程项目的诚信承诺函，加盖公章）（在建工程的认定，按照苏建规字【2017】1号文相关规定执行）

2.2.4供应商须提供近3年内（2022年6月1日至今）承接的至少1项类似工程（改造工程）施工业绩。（类似工程业绩须提供①施工合同原件扫描件（须体现合同金额、签订时间、合同双方签字盖章）、②竣工验收证明文件原件扫描件（须体现业主方或监理单位盖章）、③相对应的工程款支付发票；④供应商认为需要提供的其他资料（其他资料是指竣工图纸或结算工程量清单或隐蔽工程验收记录或分部分项工程验收单等能证明业绩包含与本次施工改造工程具有类似性，否则业绩不予认可；若合同或竣工验收证明中能体现类似性则不需要提供其他资料。）

2.3落实政府采购政策需满足的资格要求：

2.3.1本项目专门面向中小微企业采购，供应商谈判响应时须提供《中小企业声明函》（根据苏财购〔2020〕52号及镇财采2020【12】号文件精神）。《中小企业声明函》不符合要求或未提供的，响应文件无效。

本项目采购标的按中小企业划分标准所属行业区分为建筑业。（中小企业划分标准见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号））。

2.3.2本项目支持和适用节能环保产品（财库〔2019〕9号）、（财库〔2019〕19号）；支持中小微企业（工信部联企业[2011]300号）；支持监狱企业（财库〔2014〕68号）；促进残疾人就业（财库〔2017〕141号）和采购本国货物、服务（财库〔2007〕119号）的政策。

2.4本项目不接受联合体参加，且不得分包、转包。

2.5拒绝下述供应商参加本次采购活动的情形：

2.5.1供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一分包或者未划分分包的同一项目采购活动。

2.5.2凡为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加本项目的采购活动。

2.5.3拒绝列入政府采购严重违法失信行为记录名单，在信用中国网站列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、企业经营异常名录失信行为记录名单，查询地址：http://www.creditchina.gov.cn/（采购人将进行核实，以采购代理机构在信用中国网站核实信息为准）

2.6动态监管核查

1、采购人将在资格审查时对供应商建筑业企业资质与项目经理的资质以及在建工程的动态监管状态进行现场核实，以代理机构在“江苏省建筑市场监管与诚信信息一体化平台”或“全国建筑市场监管公共服务平台”查询的核实信息为准；对建筑业企业资质动态监管处于不合格状态或项目经理资质不满足资格条件或项目经理存在在建工程的投标供应商进行截图保存，提供给谈判小组，其资格审查不通过。

2、根据住房和城乡建设部办公厅关于全面实行一级建造师电子注册证书的通知（建办市〔2021〕40号）要求，自2021年10月15日起，在全国范围内实行一级建造师电子证书，电子证书式样按照《全国一体化在线政务服务平台电子证照一级建造师注册证书》标准执行。自2022年1月1日起，一级建造师统一使用电子证书，纸质注册证书作废。各供应商须提供符合要求的有效一级建造师电子注册证书，电子注册证书应当符合相关文件规定，签名图像应当与持证人个人手写签名笔迹一致，证书应当在使用有效期限内。若上传的电子件无法识别有效信息的，视为无效。供应商将自行承担资格审查不通过或不得分等相应后果。

3、根据全国注册建筑师管理委员会关于开展使用一级注册建筑师电子注册证书工作的通知（注建〔2021〕2号）文件要求，自2022年7月1日起全面实施电子证书，原有纸质证书失效。各供应商须提供符合要求的有效一级建筑师电子注册证书，电子注册证书应当符合相关文件规定，签名图像应当与持证人个人手写签名笔迹一致，证书应当在使用有效期限内。若上传的电子件无法识别有效信息的，视为无效。供应商将自行承担资格审查不通过或不得分等相应后果。

2.7法律法规规定的其他要求。

- 三、资格审查方法

本项目将进行资格后审，资格审查标准和内容见竞争性谈判文件第三章“评审办法”，凡未通过资格后审的供应商，其响应文件将被否决。

- 竞争性谈判文件获取

4.1公告时间：自公告发布起三个工作日

4.2文件获取时间：2025年8月14日09时00分00秒至2025年8月20日17时30分00秒。（北京时间）。

4.3在竞争性谈判文件获取截止时间前,请有意向且具备资格条件的报名单位按附件格式填写《文件领取确认表》，将加盖公章的扫描件和《文件领取确认表》可编辑word版一起连同电汇底单一并传至代理机构邮箱（327711921@qq.com）中，发送成功后务必电话联系（联系人：姚工，电话：13815483729）确认邮件收取成功。代理机构确认报名材料内容齐全后，向报名单位邮件发送竞争性谈判文件。

注：以上报名材料需加盖公章的文件，不能以“业务章”、“专用章”等代替。

4.4竞争性谈判文件整套售价200元，开具增值税电子普通发票，售后不退。竞争性谈判文件费用交纳采用银行电汇、网上银行汇款方式，账户名称与申请人单位名称一致。“转账事由”：“江苏大学流体机械培训楼+标书费”。供应商因未按本公告要求，而导致响应失败的，本项费用不予退还。

汇款账户信息：

开户名：中通服网盈科技有限公司

开户行：招商银行股份有限公司南京城北支行

账号：75594024621070100002003

- 五、响应文件的递交

5.1纸质响应文件的接收开始、截止及开启时间：

接收开始时间：2025年8月26日9时00分（北京时间）。

接收截止及开启时间：2025年8月26日9时30分（北京时间）。

纸质响应文件递交地点：镇江市南徐大道23-1号第二开标室

5.2评审开始时间：2025年8月26日9时30分（北京时间）。

评审地点：镇江市南徐大道23-1号第二评标室。

5.2本项目将于上述同一时间、地点进行公开竞争性谈判，采购人/采购代理机构邀请供应商的法定代表人或者其委托的代理人携带身份证原件准时参加。

5.3出现以下情形时，采购人/采购代理机构不予接收响应文件：

（1）逾期送达或者未送达指定地点的；

（2）未按照文件要求密封的；

（3）未按照本公告要求获得本项目响应文件的。

- 六、样品的递交

样品递交的时间、地点：  /   。

- 七、公告

公告媒体：本公开竞争性谈判公告江苏政府采购网及江苏大学采购招标网站（https://cgb.ujs.edu.cn/）上发布，其他媒介转载无效。

- 八、其他补充事宜

8.1响应文件制作份数要求：正本1份、副本4份（同时提供PDF格式正本扫描件1份，U盘提交）。

所有谈判报价文件均需在封面加盖供应商公章、侧面加盖骑缝章。成交供应商需在领取成交通知书时提交完整的最终谈判报价给代理公司(含纸质的已标价的工程量清单3套、以及Excel版、PDF版、软件版的电子稿，u盘提交)。

8.2本项目无需缴纳谈判保证金。

8.3现场查勘：自行踏勘。由于学校封闭管理，请投标供应商填写《项目踏勘委托函》并加盖企业公章，安排1名本单位人员凭《项目踏勘委托函》从学府路2号门进校踏勘。

踏勘地点为镇江市学府路301号江苏大学校本部，拟投标单位可于2025年8月21日9时00分（北京时间）至2025年8月21日16时00分（北京时间）（请从学府路2号门进校，进校时出示《项目踏勘委托函》给门卫予以放行，具体房屋地点见附件“踏勘现场地点”图片红色标记和文字所示），建议携带对应工具等，以便记录和测算需求。

8.4本项目支持和适用下述政府采购政策：

（1）政府采购促进中小企业发展。参加谈判的供应商应当提供《中小企业声明函》（“中小企业划型标准”详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业〔2011〕300号及《国家统计局 关于印发统计上大中小微型企业划分办法的通知》国统字〔2011〕75号）。

（2）政府采购支持监狱和戒毒企业发展政策、政府采购促进残疾人就业政策。监狱企业的证明文件，要求详见财库〔2014〕68号。残疾人福利性单位享受政府采购支持政策的要求详见财库〔2017〕141号。

（3）强制采购节能产品、信息安全产品，优先采购环境标志产品。节能产品是指列入财政部、国家发展和改革委员会制定的节能产品品目政府采购清单，且经过认定的节能产品；信息安全产品是指列入国家质检总局 国家认监委《信息安全产品强制性认证目录》，并获得强制性产品认证证书的产品；环境标志产品是指列入财政部、国家环保总局制定的环境标志产品品目政府采购清单，且经过认证的环境标志产品。

- 九、联系方式

采 购 人：江苏大学

联 系 人：万老师            沈老师

电    话：0511-88790072     0511-88780069

采购代理机构：中通服网盈科技有限公司

地    址：江苏省镇江市南徐路23-1号

联 系 人：张镇宁、杭秋宏、姚静

电    话：13815483729

2025年8月13日

- 十、附件

文件领取确认表

| 项目名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目编号 |  |  |  |
| (应答\投标\响应\参选\...)单位信息 |  |  |  |
| 单位全称 |  |  |  |
| 联系人 |  | 办公电话 |  |
| 电子邮件 |  | 移动电话 |  |
| 购买XXX文件情况 |  |  |  |
| 所参选段 | 不划分标段 | 金额 |  |
| 购买日期 |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |
| 附：标书费开具电子普通发票，请将贵司开票信息写在下面： |  |  |  |
| 户 名： 开户银行： 银行账号： 纳税人识别码： 单位地址及电话： |  |  |  |

项目踏勘委托函

本授权书声明： （投标人名称） 的法定代表人（姓名） 授权  （被授权人的姓名、职务及身份证号） 我方就          的现场踏勘合法代理人，以本公司名义全权处理一切与该项目踏勘有关的事务。

本授权书于    年  月  日签字生效，特此声明。

法定代表人签字或盖章：

职    务：

联系电话：

授权代表（被授权人）签字：

职    务：

联系电话（手机）：

投标人名称（公章）：

日期：

附：被授权人居民身份证复印件

- 第二章 供应商须知

# 一、总则

1.1适用范围

1.1.1本谈判文件仅适用于江苏大学流体机械培训楼改造项目。

1.1.3采购代理机构：中通服网盈科技有限公司

1.1.4采购人：江苏大学

1.2谈判费用

1.2.1供应商应承担所有与准备和参加竞争性谈判有关的费用，无论采购结果如何，采购人和采购代理机构在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

1.2.2本项目采购代理费参照国家发改委“发改价格【2011】534号”文件规定的招标代理服务收费标准的45%计取，不足2500元按2500元计取。成交供应商应在领取成交通知书时向采购代理机构缴清采购代理费。

1.3本次采购方式

1.3.1 本次采购采用竞争性谈判的方式；

1.3.2 本项目资格审查方式：☑资格后审

1.3.3 本次采购确定的成交人数量：1 名

1.3.4 本项目是否接受联合体：☑不接受

1.4踏勘现场

1.4.1 采购人不组织供应商集中踏勘现场，供应商可以自行对工程施工现场和周围环境进行勘察，以获取编制谈判文件和签署合同所需的所有资料。

1.4.2 供应商踏勘现场发生的费用自理。

1.4.3 除采购人的原因外，供应商自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

1.4.4 未踏勘现场或踏勘工作不详细的供应商成交后，不得以不完全了解现场情况为理由而向采购人提出任何索赔或其他要求，对此采购人不承担任何责任并将不作任何答复。

1.6适用法律及约束力

1.6.1供应商一旦参加本次采购活动，即被认为接受了本谈判文件中的所有条款和规定。

1.6.2本项目支持和适用的政府采购政策：（1）政府采购促进中小企业发展。参加谈判的供应商应当提供《中小企业声明函》（“中小企业划型标准”详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业〔2011〕300号及《国家统计局 关于印发统计上大中小微型企业划分办法的通知》国统字〔2011〕75号）。（2）政府采购支持监狱和戒毒企业发展政策、政府采购促进残疾人就业政策。监狱企业的证明文件，要求详见财库〔2014〕68号。残疾人福利性单位享受政府采购支持政策的要求详见财库〔2017〕141号。（3）强制采购节能产品、信息安全产品，优先采购环境标志产品。节能产品是指列入财政部、国家发展和改革委员会制定的节能产品品目政府采购清单，且经过认定的节能产品；信息安全产品是指列入国家质检总局 国家认监委《信息安全产品强制性认证目录》，并获得强制性产品认证证书的产品；环境标志产品是指列入财政部、国家环保总局制定的环境标志产品品目政府采购清单，且经过认证的环境标志产品。

1.6.3 保密原则。参与竞争性谈判活动的各方应当对竞争性谈判文件和响应文件中的商业和技术等秘密保密，违者应当对由此造成的后果承担法律责任。

1.6.4《江苏大学采购供应商失信行为处置办法》（江大校[2024]221号）适用本次采购活动。

# 二、竞争性谈判文件

2.1竞争性谈判文件的组成

2.1.1竞争性谈判文件一般由以下部分以及附件组成：

第一章 竞争性谈判公告/竞争性谈判邀请书

第二章 供应商须知

第三章 评审办法

第四章 合同格式及条款

第五章 采购需求

第六章 响应文件格式

请仔细检查谈判文件是否齐全，如有缺漏请立即与采购代理机构联系解决。

2.1.2采购人在竞争性谈判文件中以显著的方式标明实质性要求、条件以及不满足实质性要求和条件的文件将被否决的提示。

2.1.3 供应商应认真阅读谈判文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。如果没有按照谈判文件要求和规定编制谈判响应文件及提交相关资料，其风险应由供应商自行承担。

2.1.4除非有特殊要求，谈判文件不单独提供标的所在地自然环境、气象条件、公用设施 等情况，供应商被视为熟悉上述与签订和履行合同有关的一切情况。

2.2竞争谈判文件的澄清和修改

2.2.1 任何要求对谈判文件进行澄清的供应商，均应在谈判响应截止时间前三天按谈判文件中的通讯地址，以书面形式（如信件、传真、电报等）通知采购代理机构，采购代理机构对谈判响应截止时间前三天收到的任何澄清要求予以答复。如需对谈判文件进行书面澄清，将同时将澄清内容传送给每个领取谈判文件的供应商，澄清内容可包括所有问题，但不包括问题的来源。

2.2.2 在谈判日期截止日前的任何时候，无论出于何种原因，采购代理机构均可主动地或在解答供应商提出的澄清问题时对谈判文件进行修改。

2.2.3谈判文件的修改将以在“江苏政府采购网”及江苏大学采购招标网站（https://cgb.ujs.edu.cn/）发布公告的方式和以书面形式告知所有领取谈判文件的供应商，此修改将成为谈判文件的有效补充，具有同等法律效力。当竞争性谈判文件、竞争性谈判文件的澄清或者修改等在同一内容的表述上不一致时，以最后发出的书面文件为准。

2.2.4 为使供应商编写谈判响应文件有充分的时间对谈判文件的修改部分进行分析、研究或其它采购具体情况，采购代理机构有权推迟谈判时间，并将此时间变更书面通知和在“江苏政府采购网”以发布公告的方式告知所有登记领取谈判文件的供应商。

# 三、谈判响应文件的编制

#### 3.1、谈判响应文件的编写

3.1.1供应商应仔细阅读谈判文件，了解谈判文件的要求。在完全了解谈判文件规定的项目要求后，编制谈判响应文件。

3.1.2 谈判响应文件的正本和所有的副本均装订成册。凡修改处（书写应清楚工整）必须加盖供应商公章。

3.1.3谈判响应文件需提供详细的目录，并按顺序编写页码，谈判响应文件需胶装，谈判响应文件须双面打印。

3.1.4 谈判响应文件应有供应商法定代表人或其授权委托代理人在规定签章处逐一签署及加盖供应商的公章（副本的签字可以是复印的）。

3.1.5谈判响应文件的份数：以第一章节相关要求为准。

#### 3.2、谈判响应语言及度量衡单位

3.2.1供应商的谈判响应文件以及供应商就有关谈判的所有来往函电均应使用中文。

3.2.2谈判响应文件中所使用的计量单位除谈判文件中有特殊规定外，一律使用法定计量单位。

#### 3.3、谈判响应文件构成

3.3.1供应商编写的谈判响应文件应包括下列部分：

（1）按照第3.3、3.4条要求填写的谈判承诺函、谈判报价，证明其提供的工程服务符合谈判文件的规定。

（2）按照第3.6条要求出具的技术及服务文件，证明其成交后有能力履行合同。

（3）按照第3.7条要求出具的资格证明文件，证明其资格符合谈判文件的规定。

（4）具体填写格式详见谈判文件第六章。

#### 3.4、谈判承诺函

3.4.1 供应商应按照谈判文件中提供的“谈判承诺函（格式）”要求填写。

#### 3.5、谈判报价

3.5.1谈判响应文件应以人民币报价（保留至小数点后 2 位，四舍五入）。

3.5.2 供应商应按谈判文件要求的报价表格式进行报价。

3.5.3供应商对本项目应报出具有竞争力的价格。本工程项目采用工程量清单报价方式，供应商应根据谈判文件所提供的工程量清单并充分考虑施工现场状况、施工期间各种建材的市场风险和国家政策性调整风险系数等，计算综合单价， 综合单价成交后不作调整。合同价款调整方法在合同中约定。

3.5.4 每种工程量只允许有一种报价，任何有选择报价将不予接受。供应商必须对谈判文件中所采购的所有工程量进行报价，只报其中部分工程量的谈判响应文件无效。

3.5.5供应商不得将以下不可竞争费用降低标准计取：（1）财政、税收、物价等部门批准的税金和行政性规费；（2）谈判文件明确的有关费用比例；（3）谈判文件中已经明确固定价格的材料、采购人供应的材料及暂定暂估的费用。

3.5.6 供应商应按工程量清单中列出的工程项目填报单价和合价，供应商未填单价或合价或未列出的工程项目，视作未响应谈判文件，作无效响应（废标）处理。

3.5.7 其他项目清单主要体现采购人提出的一些与拟建工程有关的特殊要求，但其中的暂列金额为估算价，虽在报价时计入总价，但不视为供应商所有。

3.5.8 供应商应按谈判文件的要求在响应文件里提供谈判首轮报价，并在所附的明细报价表上列明所提供工程的明细报价。

3.5.9供应商需另行准备已加盖好公章的空白“最终报价表”，以备谈判结束后在规定的时间内填报最终报价。

3.5.10 实质性响应的供应商应按谈判小组要求在规定时间提交最后报价。供应商需根据采购需求及自身经验填写明细报价。未在规定时间内提交最后报价的，以其首轮报价作为最后报价。

3.5.11 在谈判过程中未对谈判内容作出实质性变更、修改的情况下，如最后报价超过首轮报价，则以其首轮报价作为最后报价。

3.5.12在谈判过程中评审委员会启动异常低价投标（响应）审查的情形和具体要求，包括：

3.5.12.1评审过程中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：

（1）投标（响应）报价低于采购项目预算50% 的，即投标（响应）报价<采购项目预算×50% ；

（2）投标（响应）报价低于采购项目最高限价45% 的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45% ；

（3）评审委员会认定的供应商报价过低、有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

3.5.12.2启动异常低价投标（响应）审查后，评审委员会应当要求相关供应商在评标现场合理的时间内，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及相关证明材料，对投标（响应）价格作出解释，由评审委员会结合同类产品在主要电商平台的价格、该行业当地薪资水平等情况，依据专业经验对供应商报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。审查相关情况应当在评审报告中进行记录。

#### 3.6、技术及服务要求的响应

3.6.1 供应商必须依据谈判文件中采购需求，逐条说明其提供的本工程服务符合谈判文件要求。该文件可以是文字资料、数据、图纸和电子文档。

3.6.2 供应商的服务承诺应按不低于谈判文件中技术及服务要求的标准做出响应。

#### 3.7、证明供应商资格和能力的文件

3.7.1 供应商应提交证明其有资格参加谈判和成交后有能力履行合同的文件，并作为其谈判响应文件的一部分。

3.7.2 供应商除必须具有履行合同所需提供的工程服务的能力外，还必须具备相应的后期维修服务、财务、技术方面的能力。

#### 3.8、谈判保证金（本项目不采用）

#### 3.9、谈判响应有效期

3.9.1 谈判响应文件有效期为：采购代理机构文件规定的谈判之日起90天内有效。

3.9.2 在特殊情况下，采购代理机构于原谈判响应有效期满之前，可向供应商提出延长谈判响应有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式（如信件、传真或电报等）。供应商可以拒绝采购代理机构的这一要求而放弃谈判响应，同意延长的供应商既不能要求也不允许修改其谈判响应文件。

# 四、谈判

#### 4.1、谈判响应文件的密封和标记

4.1.1供应商应将谈判响应文件密封，包装物上需加盖供应商公章，并注明供应商名称、项目名称、项目编号。

4.1.2未按谈判文件规定密封、装订的谈判响应文件，采购代理机构将拒收。

4.1.3供应商在递交谈判响应文件时须由法定代表人或其授权委托代理人出示居民身份证，并填写签到簿。供应商法定代表人或其授权委托代理人未出示居民身份证的，采购代理机构拒绝接收其谈判响应文件。

#### 4.2、谈判响应截止日期

4.2.1 供应商必须在谈判文件规定的谈判响应文件提交截止时间前将谈判响应文件送达指定的谈判地点。

4.2.2 采购代理机构将根据本项目须知条款，通过修改谈判文件自行推迟谈判响应截止时间。在此情况下，推迟谈判响应截止时间将以书面形式在江苏政府采购网及江苏大学采购招标网站以发布公告的方式告知所有领取谈判文件的供应商。采购代理机构和供应商的所有权利和义务以及供应商受制的截止时间均应延长至新的截止时间为准。

4.2.3 在谈判响应文件提交截止时间后送达的谈判响应文件，采购代理机构拒绝接收。

#### 4.3、谈判响应文件的修改和撤回

4.3.1 供应商在提交谈判响应文件截止时间前，可以对所提交的响应文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知采购代理机构。补充、修改的内容作为响应文件的组成部分。补充、修改的内容与响应文件不一致的，以补充、修改的内容为准。

4.3.2 供应商的补充、修改或撤回通知书，应以书面形式递交。

4.3.3 在谈判响应截止时间之后，供应商不得自行对其递交的谈判响应文件作任何修改。

4.4.4 在谈判开始后至谈判文件中规定的谈判响应文件有效期期满之间的这段时间内，供应商不得撤回其谈判响应文件。

# 五、谈判与评定

#### 5.1、谈判小组组成及谈判文件确认

5.1.1 采购代理机构将在“谈判文件”中规定的时间和地点进行谈判活动。供应商须由法定代表人或其授权委托代理人（法人授权委托书）准时参加谈判会议，并签字报到以证明其出席（须随身携带居民身份证，以确定其身份）。

5.1.2 按照第4.3条规定，同意撤回的谈判响应文件将不予开封。

5.1.3 响应文件开启之前，由供应商或者其推选的代表检查谈判响应文件的密封情况。密封情况检查无误后，由采购代理机构当众宣读递交响应文件的供应商名称、谈判顺序号。提交响应文件但未参加该环节的供应商，视同认可上述结果。

5.1.4 谈判小组由3人或3人以上（单数）的技术专家、经济专家、采购人代表等组成。

5.1.5 谈判文件由谈判小组确认并出具书面意见。

#### 5.2、谈判过程的保密

5.2.1 谈判将采取谈判小组所有成员集中与单一供应商分别进行谈判的方式（不向其他供应商公布、透露其价格等信息）。谈判开始后，直至向成交的供应商授予合同时止，凡是与审查、澄清、评价和比较谈判响应的有关资料以及成交建议等，均不得向供应商或与评审无关的其他人员透露。

5.2.2 在谈判过程中，如果供应商试图在谈判响应文件审查、澄清、比较及授予合同等方面向采购代理机构或参加谈判的人员施加任何影响，都将会导致其响应被拒绝。

#### 5.3、谈判响应文件的初审

谈判开始后，谈判小组将依法对供应商的资格进行审查。

5.4、供应商符合性审查

谈判小组应当对谈判响应文件进行符合性审查，审查内容主要是谈判响应文件的有效性、完整性和对谈判文件的响应程度，以确定是否满足谈判文件的实质性要求。

#### 5.5、无效响应的情形

供应商存在下列情况之一的，其谈判响应无效：

（1）未按规定由供应商的法定代表人签字或盖章；或其授权委托代理人未按规定签字；或未加盖供应商公章的；或签字人未经法定代表人有效授权委托的；

（2）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商参加同一合同项下的政府采购活动的；

（3）不具备谈判文件中规定的资格要求的；

（4）“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）或中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）或“信用江苏”网站（http://www.jscredit.gov.cn）查询结果为失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为的；供应商及拟派项目负责人被江苏大学或江苏大学列为履约评价不合格或失信行为的；

（5）不具备《政府采购法》第二十二条规定的资格条件的；

（6）供应商提交的首轮报价或最终报价超过预算的；

（7）谈判委员会认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商；

（8）经评委会认定偏离程度过大影响采购人实际使用的；

（9）供应商提交的是可选择报价的；

（10）谈判响应文件含有采购人不能接受的附加条件的;

（11）供应商存在串通投标情形的；

（12）不符合法律、法规和谈判文件规定的其它实质性条款（须经谈判委员会半数以上同意）；

（13）项目完成期限超过谈判文件规定的期限；

（14）项目采购需求中“★”条款响应有负偏离的；

（15）①投标报价低于工程成本； ②改变文件规定的暂估价、暂列金额及甲供材料价格； ③改变谈判文件（工程量清单）明确列出的不可竞争费用项目或费率或计算基础的； ④改变谈判文件提供的工程量清单的项目编码、项目名称、项目特征、计量单位和工程量的；⑤供应商未填单价或合价的。

#### 5.6、串通谈判的情形

有下列情形之一的，视为供应商串通谈判，谈判响应无效：

（1）不同供应商的谈判响应文件由同一单位或者个人编制；

（2）不同供应商委托同一单位或者个人办理谈判事宜；

（3）不同供应商的谈判响应文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（4）不同供应商的谈判响应文件异常一致或者谈判报价呈规律性差异；

（5）不同供应商的谈判响应文件相互混装；

#### 5.7、谈判内容及谈判响应文件的澄清、说明或修正

5.7.1 谈判的内容：

（1）供应商所提供的服务内容及条款。

（2）供应商所提供工程的价格。

（3）其他与本项目有关的事项。

5.7.2 谈判小组在对谈判响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

5.7.3 接到谈判小组澄清、说明或修正要求的供应商应派人按谈判小组通知的时间和地点做出书面澄清、说明或修正，书面澄清、说明或修正的内容须由供应商法定代表人或其授权委托代理人签署，并作为谈判响应文件的补充部分。

5.7.4 如供应商未按本项目须知条款的规定作出澄清、说明或修正，其后果由供应商自行承担。

#### 5.8、报价前后不一致的处理原则

5.8.1谈判响应文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

（1）谈判响应文件中谈判报价表（报价表）内容与谈判响应文件中相应内容不一致的，以谈判报价表（报价表）为准；

（2）最终报价表中的项目总报价与最终报价明细表(工程量清单报价)内容不一致时，以报价明细表(工程量清单报价)为准，并修改报价表中的项目总报价；

（3）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（4）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以谈判报价表的总价为准，并修改单价；

（5）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照上述规定的顺序修正。修正后的报价经供应商法定代表人或其授权委托代理人签字确认后产生约束力，供应商不确认的，其谈判无效。

#### 5.9、谈判响应文件的评价和比较

5.9.1 谈判小组仅对确定为实质上响应谈判文件要求的供应商进行评价和比较，成交的原则：成交的标准为最低评标价法,即在符合采购需求、质量和服务相等的前提下，以最低评标价的供应商作为成交候选供应商。

5.9.2 谈判小组在同参加谈判的所有供应商谈判结束后，供应商按照谈判小组的要求，在统一规定的时间内进行第二次报价（最终报价）（需同时提供最终报价和最终报价清单明细）。最终成交价以第二次报价为准（谈判过程中未对谈判内容作出实质性变更、修改的情况下，第二次报价不得超过首轮报价，否则以其首轮报价作为最终报价）。

5.9.3 最低评标价法的程序及原则：

（1）谈判小组对谈判响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查。

（2）谈判小组可以要求供应商对谈判响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出谈判响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容（谈判小组要求供应商澄清、说明或者更正谈判响应文件以书面形式作出。供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人或其授权委托代理人签字或者加盖公章）。

5.9.4 最终评标价及成交供应商的确定

（1）对审查后的有效响应文件，供应商最终评标总价最低的将被推荐为第一成交供应商候选人。

（2）如最低评标总价相同，则以企业资质的等级从高到低排序；若最低评标总价与企业资质均相同，则以项目经理的资质等级从高到低排序；若最低评标总价、企业资质与项目经理资质均相同，则由谈判小组采用现场随机抽取的方式确定第一成交供应商候选人。

（3）谈判小组可按照最终评审总价由低到高的排序向采购人推荐3名成交供应商候选人，由采购人确定成交供应商。

（4）排名第一的成交供应商候选人放弃成交、因不可抗力不能履行合同，或者不按照谈判文件要求提交履约保证金等情形，不符合成交条件的，采购人可以按照谈判小组提出的成交供应商候选人名单排序依次确定其他成交供应商候选人为成交供应商，也可以重新组织采购。

（5）成交供应商候选人派驻本项目的所有人员的注册信息应真实有效。若在评审结束时间之前，派驻人员的注册信息发生了公司变更且新公司与原公司无关联关系的，视为供应商无法履约，采购人保留不与其签订合同的权利。（人员的注册信息以“中华人民共和国住房和城乡建设部全国建筑市场监管公共服务平台”查询记录为准，采购人保留进行核查的权利）

5.9.5 其他说明

谈判小组保留对携带原件资料的审核权，如在要求审核原件时未能提供原件的，可以用公证部门出具的证明复印件与原件一致的公证书替代。如果供应商既不能提供原件，又不能提供公证书，则视同没有。对于谈判文件要求供应商提供的资料，如出现未编入谈判响应文件的，一律视同没有（在谈判过程中谈判小组统一要求所有供应商追加提供的资料除外）。

#### 5.10、竞争性谈判特殊情况处理

5.10.1在谈判过程中，谈判小组可以根据谈判文件和谈判情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动谈判文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表书面确认后进行。

5.10.2 已提交谈判响应文件的供应商，由于谈判小组实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，在提交最后报价之前，可以根据谈判情况退出谈判。

5.10.3 出现下列情形之一的，应当终止竞争性谈判采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：

（1）因情况变化，不再符合规定的竞争性谈判采购方式适用情形的。

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的。

（3）在采购过程中符合竞争要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的。

# 六、授予合同

#### 6.1、合同授予标准

6.1.1 谈判小组将根据谈判结果向采购人推荐本项目的成交供应商候选人。

6.1.2 采购人根据谈判小组的推荐确定最终成交供应商。

#### 6.2、采购代理机构接受和拒绝任何或所有谈判响应的权利

6.2.1 为维护国家和社会公共利益，采购代理机构保留在授标（即签订合同）之前任何时候接受或拒绝任何供应商成交的权利，且对受影响的供应商不承担任何责任。

6.2.2 因不可抗力或成交供应商不能履约等情形，采购人保留与其他候选供应商签订合同的权利。

#### 6.3、成交通知书

6.3.1在谈判响应有效期期满之前,采购代理机构将以书面形式通知成交供应商，成交供应商在收到成交通知书后，须立即以书面形式回复采购代理机构，确认成交通知书已收，并同意接受。

6.3.2成交通知书将是合同的一个组成部分。

#### 6.4、签订合同时不得对谈判响应做实质性更改

6.4.1成交供应商应按成交通知书指定的时间、地点派代表前来与采购人签订合同。谈判文件、成交供应商的谈判响应文件、澄清文件及成交供应商与采购人的有关补充协议等，均为签订合同的依据。

6.4.2采购人与成交供应商应当按照谈判文件确定的合同文本以及谈判标的、规格型号、采购金额、采购数量、技术和服务要求等事项签订采购合同。

6.4.3政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的服务、工程或货物的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与成交供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

#### 6.5、签订合同

6.5.1 采购人与成交供应商应当在成交通知书发出之日起30日内签订采购合同。成交通知书对采购人和成交供应商均具有法律效力。成交通知书发出后，采购人改变成交结果的，或者成交供应商放弃成交项目的，应当依法承担法律责任。

6.5.2成交供应商因不可抗力或者自身原因不能履行政府采购合同的，采购人可以与排位在成交供应商之后第一位的成交候选供应商签订政府采购合同，以此类推；也可以重新组织采购。

#### 6.6、履约保证金

6.6.1成交供应商应在《成交通知书》发出之日起10个工作日内向采购人提交履约保证金，保证金方式：支票、汇票或银行保函。履约保证金的金额为成交金额的10%。履约保证金在竣工验收合格后，且成交供应商无违约行为并提供相关资料向采购人申请，采购人审核无误后无息退还。

6.6.2 成交供应商如未在规定时限内完成履约保证金提交的，视为放弃成交资格。

6.6.3 如乙方未能履行合同规定的义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿。

# 七、询问、质疑和投诉

#### 7.1、询问

7.1.1 供应商对谈判活动事项有疑问的，可以向采购代理机构提出询问，采购代理机构将依法作出答复，但答复的内容不涉及商业秘密。

#### 7.2、质疑

7.2.1质疑供应商是指直接参加本项目采购活动的供应商；供应商认为采购文件、采购过程和成交结果使自己的合法权益受到损害的，可以在知道或者应当知道其权益受到损害之日起七个工作日内，将质疑文件原件送达采购代理机构。对谈判文件提出质疑的，自供应商获得谈判文件之日起计算；对谈判过程提出质疑的，自谈判程序环节结束之日起计算；对成交结果提出质疑的，自成交结果公告届满之日起计算。

7.2.2供应商应按照“谁主张、谁举证”的原则对质疑内容提供相关证明材料，并对质疑内容的真实性承担责任。供应商不得虚假质疑和恶意质疑，如通过捏造事实、伪造证明材料等方式提出质疑，阻碍招投标活动正常进行的，属于严重不良行为，采购代理机构将提请财政部门将其列入不良行为记录名单，并依法予以处罚。

7.2.3质疑流程及注意事项见《政府采购质疑和投诉办法》要求。

7.2.4 采购代理机构在收到供应商的书面质疑后将及时组织调查核实，在七个工作日内作出答复，并以书面或在网站公告形式通知质疑供应商和其他有关供应商，答复的内容不涉及商业秘密。

#### 7.3、投诉

质疑供应商对采购代理机构的答复不满意，以及采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向采购项目同级财政部门投诉。

# 八、诚实信用和解释权

#### 8.1、诚实信用

8.1.1 供应商之间不得相互串通竞标报价，不得妨碍其他供应商的公平竞争，不得损害采购人和其他供应商的合法权益。

8.1.2 供应商不得以向采购代理机构工作人员、谈判小组成员行贿或者采取其他不正当手段谋取中标/成交。经查实供应商有此行为的，将在“江苏政府采购网”公告，政府采购管理部门将供应商列入不良行为记录名单，按照《政府采购法》有关规定处理。

8.1.3供应商不得虚假承诺，否则，按照提供虚假材料谋取中标/成交处理。

8.1.4根据《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信息记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）、江苏省财政厅《关于做好政府采购信用信息查询使用及登记等工作的通知》（苏财购〔2016〕50号）等文件精神，评标委员会（谈判小组/谈判小组）在项目评审时对参加本项目的各供应商进行信用记录查询，信用记录查询渠道为“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）或中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）或“信用江苏”网站（http://www.jscredit.gov.cn），信用信息查询记录及证据留存的具体方式为打印或网页截图。对存在失信信息的供应商（列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商）应当拒绝其参与政府采购活动。

#### 8.2、解释权

除相关法律、法规规定外，本谈判文件的解释权归中通服网盈科技有限公司所有。

第三章 评审办法

- 一、本项目采用最低评标价法

本项目采用最低评标价法。最低评标价法是指响应文件满足谈判文件全部实质性要求且报价（含税总报价）最低的供应商为成交供应商的评标方法。

- 二、无效标条款

详见第二章供应商须知第5.5条款。

- 三、政府采购政策功能落实说明

1、政府采购促进中小企业发展。参加谈判的供应商应当提供《中小企业声明函》（“中小企业划型标准”详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业〔2011〕300号及《国家统计局 关于印发统计上大中小微型企业划分办法的通知》国统字〔2011〕75号）。

2、政府采购支持监狱和戒毒企业发展政策、政府采购促进残疾人就业政策。监狱企业的证明文件，要求详见财库〔2014〕68号。残疾人福利性单位享受政府采购支持政策的要求详见财库〔2017〕141号。

3、强制采购节能产品、信息安全产品，优先采购环境标志产品。节能产品是指列入财政部、国家发展和改革委员会制定的节能产品品目政府采购清单，且经过认定的节能产品；信息安全产品是指列入国家质检总局 国家认监委《信息安全产品强制性认证目录》，并获得强制性产品认证证书的产品；环境标志产品是指列入财政部、国家环保总局制定的环境标志产品品目政府采购清单，且经过认证的环境标志产品。

★第四章 合同格式及条款

- 详见附件(建设工程施工合同范本（2025 1）（固定单价）（邮件合并）)

★第五章 采购需求

供应商应严格按采购人提供的工程量清单及施工图纸进行编制报价，不得随意合并或增减，否则其响应文件将被否决。

为保障本项目顺利实施，采购人特别提醒：严禁恶意低价，严格合同履行，严控工程变更，严肃失信追究。

江苏大学流体机械培训楼改造项目

- 一、工程概况

本工程为江苏大学流体机械培训楼改造，主要内容包括加固、土建修缮改造，室外工程，电气、智能化、给排水、通风空调等。工程施工范围为工程量清单范围内所有工程内容。

建设单位：江苏大学

项目地点：江苏省镇江市江苏大学本部校区

范围：设计图纸和工作量清单内所有内容

项目所属行业：建筑业

- 二、采购标的汇总表

（一） 采购标的

1.工程类标的

| 序号 | 标的名称 | 计量单位 | 数量 | 要求简述 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 江苏大学流体机械培训楼改造项目 | 项 | 1 | 图纸和工作量清单的所有内容 |  |

- 三、技术要求

详见工程量清单及编制说明

1.谈判报价应以谈判文件提供的工程量为基础作明细报价，供应商应核对谈判文件提供的工程量清单。谈判响应文件中提供的工程量清单如有缺项、漏项、数量不足或不明确等情况，各供应商应及时提出，否则一切后果由供应商自行承担。

2.施工中如遇现场施工与原设计有异或与原设计有冲突，应及时报知采购人及设计方，并由采购人协调解决。

3.成交单位在施工过程中注意对已完工的成品保护。

4.质量要求:验收合格，同时符合有关建设工程的标准和规范、规程，建筑质量验收评定标准、规程等。

5.工程竣工验收包含现场验收（按国家及行业最新规范执行）和档案资料验收（按镇江市城建档案馆相关要求执行）。

★6.施工过程中主要材料的技术指标和性能应当不低于编标依据，进场前应取得采购人的认可和书面确认，否则采购人保留甲供材的权利。

★7、供应商提交的投标报价应当注意:响应报价的总价应当与分部分项工程费（包含发包人提供的材料和工程设备费）、措施项目费、其他项目费和规费、税金的合计金额一致。”

★8、其他项目费应按下列规定报价：

（1）暂列金额应按采购人发出的工程量清单中列出的金额填写。

（2）材料、工程设备暂估价应按采购人发出的工程量清单中列出的单价计入综合单价。

（3）专业工程暂估价应按采购人发出的工程量清单中列出的金额填写。

（4）计日工应按采购人发出的工程量清单中列出的项目和数量，自主确定综合单价并计算计日工总额。

（5）总承包服务费应根据采购人发出的工程量清单中列出的内容和供应材料、设备情况，按照采购人提出的协调、配合与服务要求和施工现场管理需要自主确定。

★9、甲供材单价按照采购人发出的工程量清单（发包人提供材料和工程设备一览表）所列的金额计入。

★10、规费和税金应按采购人发出的工程量清单所列的费率和计算基础确定。

注:采购人在编制工程量清单、编制说明及最高响应限价时，依据3个及以上符合要求的不同厂家品牌的同档次产品，同时提出主要材料、设备的技术标准或者质量要求。

供应商应当在响应时明确所选的厂家品牌产品或者在响应文件中承诺使用采购人的编标依据品牌，在合同履行过程中进行选择；供应商响应时未明确所选厂家品牌或者未在响应文件中承诺使用采购人的编标依据品牌，或者响应时选择采购人的编标依据品牌以外的其他品牌(选择其他品牌得到采购人澄清认可的除外)且未在谈判文件规定的澄清时间前提出其他品牌澄清的，供应商一旦递交响应文件，视为响应采购人的编标依据品牌，在合同履行过程中必须选择采购人的编标依据品牌。

如供应商拟选择采购人的编标依据品牌产品以外的产品的，必须在谈判文件规定的澄清时间前按照澄清规定的方式向采购代理机构提出,并附相应的符合谈判文件规定的技术参数等要求的证明材料。采购人依据其提供的证明材料组织相关人员对是否符合相关要求进行认定，经认定认为合理的，采购人将以澄清方式告知所有供应商。

- 四、项目工期：180日历天

- 五、质量要求：合格

- 六、付款方式：

1、具体内容详见“合同范本专用条款的12.4的工程进度款支付”。

2、工程付款比例基数为合同价扣除甲供材及暂列金等（即若本项目工程量中含有甲供材或暂列金等，供应商均须在投标报价中进行考虑；采购人将在合同价中扣除相关费用后再进行支付)。

七、履约保证金

成交供应商应在《成交通知书》发出之日起10个工作日内向采购人提交履约保证金，保证金方式：支票、汇票或银行保函。履约保证金的金额为成交金额的10%。履约保证金在竣工验收合格后，且成交供应商无违约行为并提供相关资料向采购人申请，采购人审核无误后无息退还。

成交供应商如未在规定时限内完成履约保证金提交的，视为放弃成交资格。

- 八、本工程无预付款

第六章  响应文件格式

（正本/副本）

- 江苏大学流体机械培训楼改造项目竞争性谈判响应文件

（项目编号：WY-20250717-008）

竞争性谈判申请人：                       （公章）

法定代表人或授权委托人：___________（签字或盖章）

年    月   日

## 响应文件评审索引表

## 评审索引表

| 编号 | 评审因素 | 对应页码 | 备注或者说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| 6 |  |  |  |
| 7 |  |  |  |
| 8 |  |  |  |
| 9 |  |  |  |
| 10 |  |  |  |
| 11 |  |  |  |
| 12 |  |  |  |
| 13 |  |  |  |
| 14 |  |  |  |
| 15 |  |  |  |
| 16 |  |  |  |
| 17 |  |  |  |
| 18 |  |  |  |
| 19 |  |  |  |
| 20 |  |  |  |

### 一、竞争性谈判申请函

致：   （采购人）

根据贵方关于（项目名称）（项目编号）的竞争性谈判邀请，正式授权下述签字人（姓名和职务）代表供应商（申请人的名称），提交下述纸质响应文件正本壹份，副本肆份，电子响应文件壹份。内容包括：

1、竞争性谈判申请函及其附录；

2、法定代表人身份证明书；

3、法人授权委托书；

4、资格及资信证明文件；

5、已标价的工程量清单；

6、其他材料。

据此函，签字人兹宣布同意如下：

1、按谈判文件规定提供服务的首轮报价见竞争性谈判申请函附录。

2、我们已详细审核全部谈判文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解的问题的权利。提交响应文件后，不对谈判文件本身提出质疑。否则，属于不诚信和故意扰乱采购活动行为，我们将无条件接受处罚。

3、我们同意从规定的谈判日期起遵循本谈判文件，并在规定的谈判有效期期满之前均具有约束力。

4、如果在谈判后规定的谈判有效期内撤回响应文件，愿意接受采购人及行政主管部门的处罚。

5、同意向贵方提供贵方可能要求的与谈判有关的任何证据或资料。

6、一旦我方成交，我方将根据谈判文件的规定，严格履行合同，并保证于承诺的时间完成服务。

7、我方保证在谈判过程中无下列行为发生：

（1）提供虚假材料谋取中标、成交的；

（2）采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

（3）与采购人、其它谈判申请人或者采购代理机构恶意串通的；

（4）向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

（5）在谈判过程中与采购人进行协商响应的；

（6）拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况的。

8、与本谈判有关的一切正式往来通讯请寄：

竞争性谈判申请人：_______________________________________（公章）

法定代表人：____________________________ （签字或盖章）

单位地址：____________________________________________

联系电话：

传真：

邮政编码：___________________

日期：      年      月      日

## 报价一览表

### 1、首轮报价表

| 供应商名称（加盖公章）： |  |
| --- | --- |
| 项目名称： |  |
| 含税总报价 | 金额（大写）：人民币 元整 ￥：元 |
| 项目工期 | 日历天 |
| 质量 |  |
| 项目负责人 |  |

注： 1、“总报价”包括工程所涉及的所有费用（应包括施工设备、劳务、管理、材料、安装、维护、清理、利润、税金及政策性文件规定的各项应有费用等）及各种税费等。首轮报价不得超过最高响应限价。

2、供应商必须据实填具此表，应与谈判响应文件的有关内容一致。

法定代表人或其授权委托代理人签字：

日期：  年  月   日

首轮报价明细表

（按工程量清单投标格式填写）

首轮报价明细表（工程量清单报价）

1、工程明细报价表（按照工程量清单投标格式填写）

（1）工程项目总价表 （2）单项工程费汇总表（3）单位工程费汇总表（4）分部分项工程量清单计价表（5）措施项目清单计价表（6）其他项目清单计价表（7）零星项目清单计价表（8）分部分项工程量清单综合单价分析表（9）措施项目费分析表……

2、材料分析表（材料名称、产地、品牌、单价、规格说明）

| 序号 | 材料名称 | 规格/型号 | 单位 | 品牌 | 产地 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |

注：本表材料根据主要材料品牌参照表填写，其他材料名称请各供应商根据工程量清单填写。成交后供应商应按上述列表中的材料品牌、规格及型号供货，未经采购人同意不得随意更改调整。

- 施工范围说明（按照本项目采购要求进行描述）

4、本部分须逐页加盖供应商公章。

法定代表人或其委托代理人签字：

日期：      年   月   日

### 2、谈判报价一览表（二轮/最终）

最终谈判报价表

| 供应商名称（加盖公章）： |  |
| --- | --- |
| 项目名称： |  |
| 含税总报价 | 金额（大写）：人民币 元整 ￥：元 |
| 项目工期 | 日历天 |
| 质量 |  |
| 项目负责人 |  |

注：1、“总报价”包括工程所涉及的所有费用（应包括施工设备、劳务、管理、材料、安装、维护、清理、利润、税金及政策性文件规定的各项应有费用等）及各种税费等。

2、供应商必须据实填具此表，应与谈判响应文件的有关内容一致(此表原件必须上交代理机构）;

3、拟做第二次报价的，要随身携带此报价表一式两份并加盖公章，以备谈判时填写,作二次报价的以二次报价为准，最终报价不得超过最高响应限价；

4、谈判过程中未对谈判内容作出实质性变更、修改的情况下，如二轮报价超过首轮报价，则二轮报价无效，仅以其首轮报价作为最终报价，如被评定为成交供应商，其首轮报价即为成交价格。

法定代表人或其授权委托代理人签字：

日期：      年   月   日

最终报价明细表（工程量清单报价）

1、工程明细报价表（按照工程量清单投标格式填写）

（1）工程项目总价表 （2）单项工程费汇总表（3）单位工程费汇总表（4）分部分项工程量清单计价表（5）措施项目清单计价表（6）其他项目清单计价表（7）零星项目清单计价表（8）分部分项工程量清单综合单价分析表（9）措施项目费分析表……

2、材料分析表（材料名称、产地、品牌、单价、规格说明）

| 序号 | 材料名称 | 规格/型号 | 单位 | 品牌 | 产地 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |

注：本表材料根据主要材料品牌参照表填写，其他材料名称请各供应商根据工程量清单填写。成交后供应商应按上述列表中的材料品牌、规格及型号供货，未经采购人同意不得随意更改调整。

3、施工范围说明（按照本项目采购要求进行描述）

4、本部分须逐页加盖供应商公章。

★注：（1）最终谈判报价表及最终报价明细表需在1小时以内由授权代表现场递纸质原件或PDF版本电子报价文件提交谈判小组最终评审，报价文件均须在封面加盖供应商公章。请各供应商提前做好准备，以便在最短的时间完成最终报价。成交供应商需在领取成交通知书时提交完整的最终谈判报价（含纸质的已标价的工程量清单以及Excel版、PDF版、软件版）。

(2)未在规定时间内完成递交最终谈判报价表及最终报价明细表的，视其首轮报价表及报价明细表（工程量清单报价）为最终报价。

法定代表人或其委托代理人签字：

日期：      年   月   日

### 三、法定代表人身份证明书

兹证明  (姓名)  同志，性别     ，居民身份证号                  ，在我单位任           职务，系我单位主要负责任人，即法定代表人。

单位地址：

电    话：

单位全称：

单位盖章：

年     月     日

注：后附法定代表人居民身份证复印件。

### 法人授权委托书

本授权书声明： （单位名称） 的法定代表人 （姓名） 授权（被授权人的姓名、职务）为我方  (项目名称)的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目有关的事务。

本授权书于      年    月    日签字生效，特此声明。

法定代表人签字或盖章：

职    务：

单位名称：

代理人（被授权人）签字：

职    务：

单位名称：

单位名称（公章）：

日     期：

注:后附被授权人居民身份证复印件。

### 四、响应文件格式文本

（一）项目承诺书

致（采购人名称）：

为确保本项目谈判工作顺利进行，我公司在此承诺：

1、我公司未处于被责令停业、投标资格被取消或者财产被接管，冻结和破产状态。

2、我公司的资格审查资料中的重要内容没有失实或弄虚作假。

3、我公司符合法律、法规规定的其它条件。

4、我公司无下列行为：

（1）与采购人存在利害关系可能影响采购公正性的法人、其他组织或者个人；

（2）单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位；

（3）违反法律、法规规定的其他情形；

（4）因政府采购活动中有违法、违规等不良行为，被行政监督主管部门公示限制且限制期限未满的。

5、我公司响应文件中的重要内容没有失实或弄虚作假。

6、项目负责人未同时在两个或者两个以上单位受聘或者执业（提供承诺书，加盖公章）：

①不得同时在两个及以上单位签订劳动合同或交纳社会保险；

②不得将本人执（职）业资格证书同时注册在两个及以上单位。

7、项目负责人无在建工程。

8、我单位成交后，不对本项目分包、转包。

9、其他承诺：在规定时限内完成履约保证金的提交，否则视为放弃成交资格。

若经采购人（或采购代理机构）核实，发现所报内容失实或有任何弄虚作假行为，我公司愿自动放弃此次谈判权利，若因此给此次采购工作带来不良影响，我公司将自愿承担所有责任。

竞争性谈判申请人：__________________________（公章）

法定代表人或授权委托人：_____________ （签字）

日期：      年      月      日

诚信承诺书

(采购人名称) :

我公司参加(采购项目名称)的政府采购活动，现郑重承诺如下:

一、我单位在参加本标段投标选择拟委派的项目负责人时，已核实委派的项目负责人无在建工程并充分确保该信息的准确性。

二、如未在己标价工程量清单中填报采购人明确要求的主要厂家品牌产品的，我单位承诺使用采购人提供的品牌，在合同履行过程中进行选择。

三、我单位承诺不出借资质(被挂靠)。

上述承诺事项均为我公司真实意思表达，如有与本承诺内容不符的事实，自愿按有关规定，接受监管部门给予的失信行为公示;如涉及弄虚作假、串通投标、出借资质等违法行为，自愿接受监管部门依法依规给予的处罚。

本诚信承诺书经我单位加盖单位公章和法定代表人(或企业法定代表人委托代理人)印章(或签字)后生效。

供应商：（盖章）

法定代表人或其委托代理人： （签字或盖章）

日期：

承诺书

(采购人名称)：

我公司承诺，对(采购项目名称)需求及服务要求完全响应，完成谈判文件、工程量清单及图纸中的全部工作。

若我公司被确定为成交供应商，我公司承诺：自《成交通知书》发出之日起10个工作日内向采购人提交履约保证金；若我公司未能在规定时限内完成履约保证金提交的，即可视为我公司自动放弃成交资格。

谈判（响应）供应商（全称并盖章）：

供应商法定代表人或授权代表（签字或签章）：

日期：

（二）竞争性谈判申请人基本情况表

申请人单位名称：

| 公司名称 |  | 负责人 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  | 邮政编码 |  |  |  |
| 成立时间 |  | 电话 |  | 传真 |  |
| 企业资质 |  | 组织机构代码 |  |  |  |
| 职工人数 |  |  |  |  |  |
| 本项目 联系人手机 |  |  |  |  |  |
| 公司主要 业务综述 |  |  |  |  |  |
| 组织机构框架图 （包括结构、领导成员、主要技术人员及数量等情况） |  |  |  |  |  |

注：后按谈判文件要求，附营业执照及相关证明材料。

竞争性谈判申请人：__________________________（公章）

法定代表人或授权委托人：_____________ （签字或盖章）

日期：      年      月      日

（三）项目负责人简历表

| 姓名 |  |  | 性别 |  |  |  | 年龄 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职务 |  |  | 职称 |  |  |  | 学历 |  |  |
| 从业年限 |  |  | 所学专业 |  |  |  |  |  |  |
| 建造师证书 |  |  | 建造师证书编号 |  |  |  |  |  |  |
| 安全生产考核合格证（B类） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目负责人业绩 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 |  | 时间 |  | 合同金额 （万元） |  |  |  | 备注 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … | … |  | … |  | … |  |  |  | … |

注：后按谈判文件要求附相关证明材料。

竞争性谈判申请人：__________________________（公章）

法定代表人或授权委托人：_____________ （签字或盖章）

项目负责人：_____________ （签字）

日期：      年      月      日

（四）供应商财务状况报告

（五）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料（格式见附件）

（六）依法缴纳税收和社会保障资金的证明材料

（七）供应商参加政府采购活动前三年，在经营活动中没有重大违法记录的声明（格式见附件）

### 五、其他资料

（竞争性谈判申请人认为需要提供的其他材料，本部分需逐页加盖供应商公章，如其他承诺书等）

- 附件一：中小企业声明函、残疾人福利性单位声明函格式及属于监狱企业的证明文件

中小企业声明函

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加江苏大学的江苏大学流体机械培训楼改造项目采购活动，工程全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.江苏大学流体机械培训楼改造项目，属于建筑业；承接企业为 （企业名称） ，从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元 ，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承接企业为 （企业名称） ，从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元 ，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

......

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加   单位的   项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日期：

属于监狱企业的证明文件

提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

- 附件二、无重大违法记录声明格式

无重大违法记录声明

江苏大学：

我单位（供应商单位名称）郑重声明：

参加政府采购活动前3年内在经营活动中       （在下划线上如实填写：有或没有）重大违法记录。

（说明：政府采购法第二十二条第一款第五项所称重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。）

声明人：（公章）

年   月   日

- 附件三、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明格式及证明材料

具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明格式

江苏大学：

我单位（供应商名称）郑重声明：我公司具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我单位具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：      。（若有）

主要专业技术能力有：     。（若有）

声明人：（公章）

年   月   日

其他证明材料及文件：（如果供应商认为需要提供的话）

从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。