招　标　文　件

项目名称：医疗大数据融合与管理平台

项目编号：JSZC-320000-SCZX-G2025-0142

江苏省政府采购中心

2025年5月

- 总  目  录

- 投标邀请……………………………………2

- 投标人须知…………………………………6

- 合同文本……………………………………17

- 采购需求……………………………………22

- 评标方法与评标标准………………………58

- 投标文件格式………………………………63

第一章  投标邀请

受江苏省人民医院的委托，江苏省政府采购中心就临床研究信息管理平台项目(JSZC-320000-SCZX-G2025-0142)项目进行公开招标采购，欢迎符合条件的供应商投标。

项目概况

医疗大数据融合与管理平台招标项目的潜在投标人可在“江苏政府采购网”自行免费下载招标文件，并于 2025 年 7月9日 9 点 30 分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-320000-SCZX-G2025-0142

2.项目名称：医疗大数据融合与管理平台

3.预算金额

| 分包号 | 预算金额（人民币：万元） |
| --- | --- |
| 1 | 300 |

4.最高限价

| 分包号 | 是否设定最高限价（是/否） | 最高限价（人民币：万元） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 是 | 300 |

5.采购需求（简介）：针对多院区数据孤岛、数据应用效率低下的现状，在医院前期构建的区域大数据中心基础上，进一步集成其他分院的数据，提高数据范围和准确性，打破数据壁垒，实现数据的全面融合与高效管理。同时，项目还将构建研究数据备案平台，对临床医学研究数据进行统一管理和备案，确保数据的可追溯性和可重用性，为医院多中心科研工作的开展提供坚实的数据支撑和保障。（详细内容见本招标文件第四章）

6.合同履行期限：项目按照“整体规划、分步推进”的原则开展，合同签订后中标方按照招标文件要求的实施步骤完成项目开发实施，实施工作须在合同签订之日起4个月内完成，符合各项验收指标，具备验收条件。

二、申请人的资格要求：

（一）通用资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供下列材料：

1.1 法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

1.2上一年度的财务状况报告（成立不满一年无需提供）；

1.3依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。）；

1.4具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明；

1.5参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

2.在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询，无被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。（投标文件中无需提供证明材料）。

3.落实政府采购政策需满足的资格要求：无。

4.联合体投标

| 分包号 | 是否接受联合体投标 （是/否） | 该分包中联合体成员数量上限 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 否 | / |

（二）本项目的特定资格要求

| 分包号 | 特定资格要求 |
| --- | --- |
| 1 | 无 |

三、获取招标文件

1.时间：自招标文件公告发布之日起5个工作日。

2.方式：在“江苏政府采购网”自行免费下载招标文件。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1.2025年 7 月 9日  9点 30 分（北京时间）

2.地点：“苏采云”政府采购交易系统网上开标大厅。

五、公告期限

招标公告及招标文件公告期限为自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

无。

七、本次招标联系方式

1.采购人信息

名 称：江苏省人民医院

地址： 江苏省南京市广州路300号

联系人： 凡老师

联系方式：025-68307032

2.江苏省政府采购中心信息

地　址：南京市汉中门大街145号省政务中心二期3楼南区

联系人：顾娄江、许滢

联系方式：025-83668551/83668515

八、其他

1. 根据省财政厅《关于更换全省政府采购交易系统C A数字证书和电子签章的通知》（苏财购〔2023〕101号），“苏采云”政府采购交易系统（以下简称苏采云系统）的CA数字证书、电子签章已更换为江苏省电子政务证书认证中心C A和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。如果投标人通过苏采云系统参与政府采购项目，需要更换CA数字证书和电子签章。具体办理指南和操作手册见链接：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html。

领取CA和办理电子签章（请至南京汉中门大街145号江苏省政务服务中心二期三楼大厅CA办理窗口办理，具体联系方式见《苏采云系统供应商操作手册》（以下简称《操作手册》））、进行注册并按《操作手册》要求制作、上传电子投标文件。

2. 有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注江苏省政府采购中心在“江苏政府采购网”发布的更正公告。

3. 本次招标不收取投标保证金。

第二章  投标人须知

一、总则

1、招标方式

1.1 本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。

2、合格的投标人

2.1满足招标公告中供应商的资格要求的规定。

2.2 满足本文件实质性要求的规定。

3、适用法律

3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

4、投标费用

4.1 投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，江苏省政府采购中心（以下简称采购中心）在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2本次招标采购中心和采购人不收取标书工本费与中标服务费。

5、招标文件的约束力

5.1 投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。

二、招标文件

6、招标文件构成

6.1 招标文件由以下部分组成：

（1）投标邀请

（2）投标人须知

（3）合同文本

（4）采购需求

（5）评标方法与评标标准

（6）投标文件格式

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与采购中心联系解决。

6.2 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

7、招标文件的澄清

7.1 任何要求对招标文件进行澄清的投标人，应在投标截止期十日前按招标公告中的通讯地址，以书面形式通知采购中心。

8、招标文件的修改

8.1 在投标截止时间前，采购中心可以对招标文件进行修改。

8.2 采购中心有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期。

8.3 招标文件的修改将在江苏政府采购网公布，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

三、投标文件的编制

9、投标文件的语言及度量衡单位

9.1 投标人提交的投标文件以及投标人与采购中心就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

9.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

10、投标文件构成

10.1 投标人编写的投标文件应包括资格证明文件、实质性要求响应及偏离表、投标分项报价表、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表、其他证明文件、投标函、开标一览表等部分。

10.2 如标书制作工具中格式和内容与“江苏政府采购网”发布的招标文件不一致，请以“江苏政府采购网”发布的招标文件为准。

11、证明投标人及投标标的符合招标文件规定的文件

11.1 投标人应按照法律、法规、规章和规范性文件以及招标文件要求提交证明文件，证明其及投标标的符合招标文件规定。

11.2招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

12、投标分项报价表

12.1 投标人按照招标文件规定格式填报投标分项报价表。

12.2投标货币。投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。

13、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表

13.1 投标人需对招标文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离，并说明原因。

13.2 投标人需按照招标文件要求，在投标文件中提供与技术要求和商务要求相关的证明材料。

14、投标函和开标一览表

14.1 投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。

14.2 对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与投标分项报价表中的投标总报价一致，如不一致，不作为无效投标处理，但评标时按开标一览表中价格为准。

15、投标有效期

15.1 投标有效期为采购中心规定的开标之日后六十（60）天。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件而予以拒绝。

16、投标有效期的延长

16.1 在特殊情况下，采购中心于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝采购中心的这一要求而放弃投标。同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件，同时受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

四、投标文件的递交

17、投标文件的递交

17.1 电子投标文件的递交

投标人应当按照《操作手册》规定，在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。

18、投标截止时间

18.1 投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。

投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功的按照本招标文件第二章第26.1.2条 规定做无效投标处理。

18.2 采购中心可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止时间，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止时间均应以延长后新的截止时间为准。

19、投标文件的拒收

19.1采购中心拒绝接收在其规定的投标截止时间后上传的任何投标文件。

20、投标文件的撤回和修改

20.1 投标文件的撤回

21.1.1 电子投标文件的撤回

投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。

21.1.2 投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

20.2 投标文件的修改

20.2.1投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

20.2.2 在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

20.3 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

五、开标与评标

21、开标

21.1 采购中心将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按照《操作手册》规定，参加开标活动和在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。

21.2开标仪式由采购中心组织。苏采云系统将自动对项目进行开标，并宣布各投标人名称和投标价格。

21.3投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。

21.4投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，如 苏采云系统中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

22、评标委员会

22.1 开标后，采购中心将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。

22.2 评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

22.3评委会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标侯选人。

23、评标过程的保密与公正

23.1凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、采购中心均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

23.2在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

23.3 采购中心和评标委员会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

23.4 采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过苏采云系统查看自己的评审得分及排序情况。

24、投标文件的澄清

24.1评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容 ，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

评标委员会并非对每个投标人都做澄清要求。

24.2需要供应商进行澄清、说明和补正的，评委会将通过苏采云系统向供应商发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

24.3 接到评委会澄清、说明和补正要求的投标人如未按规定做出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。

25、对投标文件的初审

25.1投标文件初审分为资格审查和符合性审查。

25.1.1 资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查的结论，采购人以书面形式向评委会进行反馈。

采购人在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询投标人的信用记录，以确定投标人是否具备投标资格,查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

25.1.2 符合性审查：依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

25.1.3 未通过资格审查或符合性审查的投标人，采购中心将在苏采云系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评标结束后，采购中心将不再告知未通过资格审查和符合性审查的原因。

25.2在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和采购中心的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会以少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

25.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

25.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，确定其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

25.5 评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过苏采云系统告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

25.6投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与采购中心及评标委员会联系。

26、无效投标条款和废标条款

26.1无效投标条款

26.1.1 投标人在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。

26.1.2 投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的。

26.1.3 投标人同一分包提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。

26.1.4投标人不具备招标文件中规定资格要求的。

26.1.5投标人的报价超过了采购预算或最高限价的。

26.1.6未通过符合性审查的。

26.1.7不符合招标文件中规定的实质性要求的（本招标文件中斜体且有下划线部分为实质性要求）。

26.1.8 投标人被 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

26.1.9 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

26.1.10评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将通过苏采云系统要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

26.1.11 投标文件未按照招标文件要求加盖CA电子公章的。

26.1.12其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。

26.2废标条款

26.2.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的。26.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。

26.2.3因重大变故，采购任务取消的。

26.2.4评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

26.2.5 因苏采云系统系统故障原因造成开标不成功的。

26.3 投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理：

26.3.1如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按政府采购相关规定执行。

六、定标

27、确定中标单位

27.1中标候选人的选取原则和数量见招标文件第五章规定。

27.2 采购人应根据评委会推荐的中标候选人确定中标人。

27.3 采购中心将在“江苏政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。

27.4  若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：

27.4.1提供虚假材料谋取中标的。

27.4.2向采购人、采购中心行贿或者提供其他不正当利益的。

27.4.3属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的。

27.4.4与采购人或者其他供应商恶意串通的。

27.4.5采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。

27.5 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：

27.5.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制。

27.5.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜。

27.5.3 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。

27.5.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。

28、质疑处理

28.1 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

28.2供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式根据下述28.4条款的规定向采购中心或采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

28.2.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；

28.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

28.2.3对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，采购中心、采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。

28.3质疑函必须按照本招标文件中《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。供应商如组成联合体参加投标，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

28.4供应商（含潜在供应商）对采购方式、采购需求、供应商资格条件及审查结果、评标方法和评标标准、合同文本的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复。供应商对除上述事项以外其他事项的询问、质疑请向采购中心提出，由采购中心负责答复。

采购中心及采购人只接收以纸质原件形式送达的质疑,建议供应商尽量通过邮寄方式提交质疑（采购人和采购中心不接受无快递运单号的快递）。

采购中心质疑接收部门为质疑处理科（快递运单上的收件人填写“质疑处理科”即可），联系地址：南京市汉中门大街145号省政务中心二期3楼南区3029室，联系电话：025-83668531。

采购人质疑接收人及联系方式见招标文件第一章。

28.5 以下情形的质疑不予受理

28.5.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

28.5.2 超出政府采购法定期限的质疑。

28.5.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

28.5.4 未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

28.5.5供应商组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

28.6  供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，采购中心有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

29、中标通知书

29.l 中标结果确定后，采购中心将向中标人发出中标通知书。请中标人在中标结果公告届满之日起30日内,使用CA数字证书登录苏采云系统及时下载中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，苏采云系统不再保证提供下载中标通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。

29.2中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标人均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

七、授予合同

30. 签订合同

30.l中标人应当在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。

30.2 招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

30.3 签订合同后，中标人不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。

31、服务（包含与服务相关的货物）的追加

31.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的服务（包含与服务相关的货物），在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。

32、政府采购履约资金扶持政策

中标人可凭政府采购合同办理融资贷款，详情请见江苏政府采购网“政采贷”专栏。

第三章  合同文本

以下为中标后签定本项目合同的通用条款，中标人不得提出实质性的修改。

江苏省政府采购合同（服务）（合同编号）

项目名称：_________

项目编号：_________

甲方：（买方）江苏省人民医院

乙方：（卖方）_________

甲、乙双方根据江苏省政府采购中心         项目公开招标的结果，签署本合同。

一、合同内容

1.1 标的名称：_________

1.2 标的质量： _________

1.3 标的数量（规模）：_________

1.4 履行时间（期限）：_________

1.5 履行地点：_________

1.6 履行方式：_________

二、合同金额

2.1 本合同金额为（大写）：____________________________________圆（_______________元）人民币。

三、技术资料

3.1乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供服务（包含与服务相关的货物）的有关技术资料。

3.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

四、知识产权

4.1乙方应保证甲方在使用、接受本合同服务（包含与服务相关的货物）或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。

五、产权担保

5.1 乙方保证所交付的服务（包含与服务相关的货物）的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

六、履约保证金

本项目不收取履约保证金。

七、合同转包或分包

7.1乙方不得将合同标的转包给他人履行。

7.2乙方不得将合同标的分包给他人履行。

7.3乙方如有转包或未经甲方同意的分包行为，甲方有权解除合同。

八、质保期

质保期1年。（自项目验收合格之日起计）。

九、合同款项支付

付款方式：合同生效且收到发票后支付30%，验收合格且收到发票后支付60%，验收合格半年后且收到发票后支付10%。

十、税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十一、项目验收

11.1 乙方发起验收申请，甲方组织履约验收工作。

11.2 甲方在组织履约验收前，将根据项目特点制定验收方案，明确履约验收的时间、方式、程序等内容，并可根据项目特点对服务期内的服务实施情况进行分期考核，综合考核情况和服务效果进行验收。乙方应根据验收方案内容做好相应配合工作。

11.3 对于实际使用人和甲方分离的项目，甲方邀请实际使用人参与验收。

11.4 如有必要，甲方邀请参加本项目的其他供应商或第三方专业机构及专家参与验收，相关意见将作为验收书的参考资料。

11.5 甲方成立验收小组，按照采购合同的约定对乙方的履约情况进行验收。验收时,甲方按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后,验收小组出具验收书,列明各项标准的验收情况及项目总体评价,由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料存档备查。

11.6 验收合格的项目,甲方根据采购合同的约定及时向乙方支付合同款项、退还履约保证金。验收不合格的项目，甲方依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《民法典》。乙方在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的,甲方将及时报告本级财政部门。

11.7 本合同包含    年的免费维保服务，自项目验收之日起。

十二、质量保修范围和保修期及售后服务

12.1乙方应按采购文件规定和响应文件承诺的性能、技术要求、质量标准向甲方提供产品或服务。

12.2乙方提供的产品或服务在质保期内因其本身出现质量问题，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

（1）更换：由乙方承担所发生的全部费用。

（2）合同终止处理：合同终止，并退还甲方支付的合同款，同时应承担由此产生的所有费用，甲方不承担发生任何费用。

12.3如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在     小时内到达甲方现场。

12.4在质保期内，乙方应对产品或服务出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

12.5合同标的对质量保证和售后服务另有要求的，按采购文件中的相关要求处理。

十三、验收、交付标准和方法

13.1甲方对乙方提交的产品或服务依据采购文件上的项目需求要求、乙方响应文件及国家有关质量标准进行验收。

13.2乙方交货前应对产品或服务作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随服务一起提交甲方。

13.3甲方对乙方提供的产品或服务在使用前，乙方需负责培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起试用，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。

13.4对技术复杂的产品或服务，甲方可请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。

13.5验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告。

13.6合同标的对验收另有要求的，按采购文件中的相关要求执行。

十四、违约责任

14.1 甲方无正当理由拒绝接受乙方提供服务的，甲方向乙方偿付拒绝接受服务合同价款总值    的违约金。

14.2 甲方无故逾期验收和办理合同款项支付手续的,甲方应按逾期付款总额    每日向乙方支付违约金。

14.3 乙方逾期提供服务的，乙方应按逾期提供服务合同总额每日千分之六向甲方支付违约金，由甲方从待付合同款项中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能提供服务的，甲方可解除本合同。乙方因逾期提供服务或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同价款总额     的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

14.4 乙方所提供服务的标准不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒绝接受服务，并可单方面解除合同。

十五、不可抗力事件处理

15.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响 期相同。

15.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

15.3 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十六、解决争议的方法

16.1双方在签订、履行合同中所发生的一切争议，应通过友好协商解决。如协商不成，由甲方住所地人民法院管辖。

十七、合同生效及其它

17.1 合同经双方法定代表人或授权委托代表人签字并加盖单位公章后生效。

17.2本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国政府采购法》有关条文执行。

17.3 本合同正本一式    份，具有同等法律效力，甲方、乙方及财政监管部门各执一份。

甲方（盖章）：江苏省人民医院              乙方（盖章）：

地址：江苏省南京市鼓楼区广州路300号     地址：

法定代表人或授权代表：                   法定代表人或授权代表：

信息处负责人：

经办人：                                 经办人：

联系电话：                               联系电话：

签订日期：      年    月   日

第四章 采购需求

- 一、采购标的清单

| 分包 | 序号 | 采购标的 | 对应中小企业划分标准所属行业 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 医疗大数据融合与管理平台 | 软件和信息技术服务业 |

- 二、技术要求

其中必须满足的实质性要求加斜体下划线。采购功能模块清单如下：

| 建设内容 | 建设分类 | 建设模块 |
| --- | --- | --- |
| 跨地域数据采集 | 跨地域数据服务 | 跨地域数据采集服务 |
|  |  | 跨地域文件调阅服务 |
|  | 分中心前置机管理 | 分中心前置机服务 |
|  | 分中心数据服务 | 分中心ODS建设服务 |
|  |  | 分中心ETL服务 |
|  |  | 分中心主数据管理 |
| 集团数据底座 | 数据对标与升级 | 主中心标准升级 |
|  |  | 跨地域对标管理 |
|  | 跨域数据治理 | 跨域数据资产维护 |
|  |  | 跨域元数据维护 |
|  |  | 跨域主数据维护 |
|  |  | 跨域数据血缘管理 |
|  |  | 跨域数据仓库管理 |
|  |  | 跨域标签管理 |
| 智能知识提取 | 知识库配置管理 | 知识库创建服务 |
|  |  | 知识库应用服务 |
|  | 知识库底座管理 | 知识库搜索服务 |
|  |  | 模型管理 |
| 科研智能应用 | 智能检索 | 智能检索 |
| 科研大数据备案平台 | 备案管理 | 备案管理 |
|  | ‌数据安全与权限控制 | ‌数据安全与权限控制 |
|  | 数据核查 | 数据核查 |
|  | 关联管理 | 关联管理 |

  - 跨地域数据采集

    - 跨地域数据服务

##### 2.1.1.1 跨地域数据采集服务

- 跨地域加密

- 加密算法支持：必须完整支持国密算法，并可扩展支持其他国际通用加密标准，所有算法实现需通过相关单位认证；

- 密钥管理规范：采用符合国家标准的密钥管理系统，支持实现密钥的全生命周期管理，包括生成、存储、轮换、销毁等各个环节；

- 加密策略配置：提供细粒度的加密策略配置界面，允许管理员根据不同数据类型（如病历文本、影像数据）和安全等级，灵活选择适用的加密算法和密钥强度；

- 安全审计功能：完整记录所有加密操作日志，包括加密时间、操作人员、加密算法、密钥版本等关键信息，日志保存期限不少于 180 天，且不允许任何形式的篡改；

- 性能监控体系：建立实时的加密性能监控仪表盘，动态展示加密成功率、处理时延、吞吐量等关键指标，支持设置性能阈值告警；

- ▲异常处理机制：当检测到加密失败或性能异常时，系统应自动触发告警并记录详细错误信息，同时提供应急处理方案，确保业务连续性；

- 扩展性设计：加密架构应支持未来可能的算法升级和密钥长度扩展，确保系统能够适应未来 5-10 年的安全需求变化；

- 跨地域同步机制

- 同步技术标准：采用基于数据库日志解析的 CDC 变更数据捕获技术；

- 断点续传机制：网络中断恢复后能够从精确断点继续传输；

- 数据校验功能：支持 SHA-256 、MD5 等多种校验算法，校验失败时自动触发重传机制，重试次数可配置；

- 冲突处理策略：提供基于时间戳、版本号等多种冲突检测算法，支持人工干预和自动合并两种处理模式；

- 同步模式配置：支持单向同步、双向同步、主从同步等多种模式灵活配置；

- ▲状态监控界面：提供实时同步状态监控面板，展示同步进度、延迟时间、数据量等关键指标；

- 跨地域异常处理机制

- 异常自动恢复：对可自动恢复的异常（如临时网络中断），系统应尝试自动恢复数据同步工作流；

- 告警通知系统：建立三级告警机制（轻微、重要、紧急），支持邮件、短信、微信等多种通知方式；

- 日志记录要求：异常事件日志包含时间戳、异常类型、影响范围、处理措施等完整信息；

- 人工干预服务：提供异常处理人工介入机制；

- 统计分析报表：定期生成异常统计报表，包括异常类型分布、处理时效、恢复成功率等指标，支持自定义时间范围查询；

- 同态加密管理

- 算法支持：支持主流同态加密算法集成与应用；

- 密钥管理：提供完善的密钥生成、存储、轮换机制，密钥轮换周期可配置；

- API接口：提供标准化的 API 接口，支持第三方系统集成同态加密能力；

##### 2.1.1.2 跨地域文件调阅服务

- 远程文件调阅

- 文件服务：必须完整支持 DICOM 影像（包括 CT 、MRI 等）、 PDF 报告、 HL7 消息、 CDA 文档等医疗专用文件格式；

- 身份认证：支持按角色进行文件访问的身份验证；

- 权限控制：控制到文件级访问权限，支持基于患者-医生关系、业务场景的动态权限管理；

- 文件预览：提供医学影像专业阅片工具，支持窗宽窗位调整、测量标注等专业功能；

- 系统集成：提供标准 API 接口，支持与各医疗机构 HIS 、PACS 等系统对接；

- 远程文件加密传输

- 加密方式：支持常见文件压缩、加密算法，按需支持远程文件调用过程的安全传输要求；

- 完整性校验：采用 SHA-512 等算法进行文件完整性校验，并提供完整校验失败的处理机制；

- 全程文件权限管理

- 权限模型：支持按角色进行文件访问权限的设计，角色定义不少于 3个层级（如院区管理员、科室主任、主治医师等）；

- 权限粒度：控制到文件级或患者级访问（根据患者信息访问权限自动分配患者相关文件访问权限）；

- 审批流程：支持多级电子审批，审批链可配置；

- 权限时效：支持按次、按时段等多种有效期设置；

- 权限审计：记录所有权限变更和文件访问日志，支持条件检索和导出；

- 系统集成：支持与医疗机构现有权限系统对接，实现统一认证；

    - 分中心前置机管理

##### 2.1.2.1 分中心前置机服务

- 前置机模型管理

- 版本管理：支持模型版本控制，系统支持保留历史版本模型信息，能够关联存储模型设计文档、接口文档等；

- 性能优化与审批：提供模型性能分析工具，识别处理瓶颈，支持建立电子化审批流程；

- 数据备份与恢复: 实现对分院已采集数据的备份机制，并确保备份数据的安全性和完整性，以应对意外数据丢失或损坏情况，保证系统可靠性和稳定性；

- 数据访问日志: 记录用户对分院已纳入监控的数据的相关日志，包括操作时间、用户身份、操作内容等信息，用于监控数据访问情况，防止数据滥用和非法访问；

- 数据加密: 对敏感数据在采集端进行加密处理，保护数据的安全性，在数据传输和存储过程中防止数据泄露和篡改，符合相关的法律法规和隐私要求；

- 前置机权限管理

- 校验规则：支持数据校验规则（如必填项检查、值域检查等）的定制维护与开发；

- 权限粒度：前置机的权限控制到视图、存储过程、库、表等多个维度，并分只读、可操作、可删除、创建等权限；

- 审批流程：关键权限变更需审批，审批链可配置；支持权限自动回收（如离职人员、权限到期等场景）；

- 前置机数据质控

- 校验规则：支持完整性、一致性、逻辑性等多种以上数据校验规则，且最终实现的规则数量不少于100条；

- 质量监控：实时监控数据质量指标，可视化展现质控结果与质控日志；

- 质量评分：建立数据质量评分模型，通过趋势图的方式分析前置机整体数据质量情况；

- 报告生成：自动生成前置机质量分析报告；

- 规则管理：支持校验规则可视化配置，可通过既有规则编辑或编码的方式自定义规则内容；

- 系统集成：支持与集团内既有数据质量管理系统对接，实现集团内质控标准统一；

    - 分中心数据服务

##### 2.1.3.1 分中心ODS建设服务

- 分中心ODS同步管理

- ODS同步：支持全量同步和增量同步两种基本模式，并可配置混合同步策略；

- ODS工具：提供可视化同步策略配置界面，支持按表、按条件设置差异化的同步规则；

- 数据监测：具备数据冲突自动检测能力，支持基于时间戳、版本号等多种冲突识别方式；

- 数据流管理：提供同步依赖关系管理，确保有逻辑关联的数据正确同步；

- 同步任务管理：支持同步任务的手动触发和定时自动执行两种启动方式；

- ▲同步监测看板：支持数据采集过程监控，包括数据实施监测、今日增量、月度增量、年度增量、数据实时趋势、近两周数据情况、数据库摘要、服务器基础信息、内存使用率等；

- 同步服务管理：具备同步服务配置暂停、继续、终止等过程控制功能；

- 分中心ODS异常管理

- 异常管理：支持数据结构异常、数据质量异常、系统异常等多种异常类型的识别和日志记录；

- 异常分类：提供异常分级分类功能，支持自定义异常等级和分类标准；

- 异常日志归档：具备异常自动归档能力，按照类型、时间等维度建立异常知识库；

- 异常处理定制服务：支持异常处理流程按照意愿规定要求进行定制，如处理、验证进行提醒、自动忽略等情况；

- 异常统计：提供异常统计报表功能，支持多维度分析和趋势预测；

- 异常预警与处理：具备异常预警功能，对可能发生的异常进行提前警示；支持异常处理经验沉淀，形成的电子文件进行管理，形成可复用的文案知识库；

##### 2.1.3.2 分中心ETL服务

- 2.1.5.1 数据加载管理

- 链接管理：支持关系型数据库、文件系统、 API 接口等多种数据源的连接配置；

- 测试管理：提供数据源测试功能，验证连接配置的正确性和可用性；

- 预览管理：具备数据采样预览功能，支持加载前的数据内容检查；

- 加载管理：支持全量加载和增量加载两种模式，并可配置混合加载策略；

- 规则配置：具备数据校验规则配置功能，确保加载数据的完整性；

- 错误处理：支持加载错误自动处理，包括跳过、重试、转存等多种处理方式；

- 任务管理：提供加载任务监控界面，实时展示任务状态和进度；

- 流程管理：具备加载任务依赖关系管理，确保数据加载的正确顺序；

- 日志管理：支持加载日志的详细记录和条件查询；

- 数据转换管理

- 映射组件：提供字段映射、数据清洗、格式转换等基础转换功能；

- 标准组件：支持数据标准化处理，如统一编码、单位转换等；

- 脱敏组件：具备数据脱敏功能，支持多种脱敏算法和策略；

- 质量组件：提供数据质量检查功能，识别并处理异常数据；

- 脚本组件：支持自定义转换规则和脚本，满足个性化需求；

- 工具可视化服务：提供转换过程可视化展示，便于理解和调试；

- 任务管理：具备转换任务调度功能，合理安排执行计划；

- 数据提取管理

- 对接服务：支持数据库、文件、消息队列等多种输出目标的配置；

- 格式管理：提供输出数据格式配置功能，包括字段选择、排序规则等；

- 提取预览：具备输出数据预览功能，支持提取前的最终确认；

- 提取服务：支持全量提取和增量提取两种模式，并可配置混合策略；

- 加密管理：提供输出数据加密提取功能，确保数据提取过程安全规范；

- 任务管理：具备输出任务调度功能，支持定时和事件触发；

- 异常处理：提供提取过程的异常处理功能，包括重试、告警等机制；

- 日志管理：具备输出日志的详细记录和审计功能；

##### 2.1.3.3 分中心主数据管理

- 分中心主数据同步

- 版本核对：支持主数据版本比对功能，自动识别新增、修改、删除的数据；

- 主数据同步：支持分中心主数据同步至主中心主数据管理平台进行统一管理；

- 审批管理：支持分中心主数据同步至主数据过程的审批流程配置，确保同步的准确性；

- 日志管理：具备主数据同步日志记录功能，支持操作追溯；

- 异常提醒：支持主数据同步异常处理，包括自动重试和人工干预；

- 服务定制化：具备主数据同步策略定制配置，支持差异化同步；

- ▲主数据同步任务管理：支持主数据同步任务调度，自定义主数据同步时间与窗口期配置；

- 分中心主数据维护

- 主数据维护管理：为分中心提供主数据的新增、修改、停用等基本维护功能；

- 主数据导入：提供主数据批量导入导出功能，提高维护效率；

- 主数据审批：具备主数据变更审批流程，支持多级审批；

- 主数据追溯：支持主数据变更历史追溯，记录完整操作日志；

- 版本管理：支持主数据版本管理，保留历史版本；

- 权限管理：具备主数据权限控制功能，确保主数据访问的可控性与安全性；

- 主数据查询：支持主数据查询与预览功能，可通过系统预览主数据情况；

  - 集团数据底座

    - 数据对标与升级

##### 2.2.1.1 主中心标准升级

- 主中心标准升级

- 标准升级：基于分中心新增数据，对主中心数据标准进行升级与维护；

- 版本管理：支持标准版本管理功能，包括版本创建、发布、回滚等全生命周期管理；

- 审核管理：提供标准升级审批工作流，确保升级决策的科学性；

- 标准通知：支持标准变更通知机制，及时告知相关系统和使用者；

- 扩展服务：具备标准扩展机制，支持新增业务领域的快速接入；

- 元数据支撑：支持标准元数据关联管理，维护和管理数据标准文件，记录标准的业务含义和属性特征；

- ▲主数据平台：提供主数据管理平台，功能包括标准目录、院标、医嘱项目、收费项目、组织管理、厂商管理、配置管理、数据审计、数据推送等；

##### 2.2.1.2 跨地域对标管理

- 跨地域主数据对标

- 对标工具：提供对标关系可视化展示工具，直观呈现数据映射情况；

- 对标管理：支持对标异常检测功能，基于映射规则滚动执行对标监测服务，协助发现潜在的映射错误；

- 版本管理：提供对标关系版本管理，记录映射关系的变更历史；

- 审核管理：支持对标审核流程，确保重要映射关系的准确性；

- 主数据管理接口：支持对标结果发布和订阅机制，及时同步最新映射关系；

- ▲对标配置：提供字典映射功能，通过查看源编码、源名称进行映射配置；映射配置包括源编码、源名称、映射标准名称、映射字典、映射编码、映射名称；

- 跨地域模型数据对标

- 模型同步：依据分新增分中心原始数据模型，同步需要的分中心模型信息；

- 新建模型：依据集团标准，将分中心模型与主中心模型进行映射与匹配；

- 模型维护：提供分中心模型维护工具，支持分中心模型信息维护；

- 跨地域患者索引

- 索引算法支持：支持多因素患者匹配算法，综合运用姓名、身份证号、出生日期等关键信息；

- 界面管理：提供患者索引可视化管理界面，展示患者全域信息关联情况；

- 执行监控：具备索引执行监控功能，实时跟踪匹配准确率等关键指标；

- 人工支持：支持人工复核工作台，处理自动匹配不确定的情况；

- 索引管理：提供患者合并与拆分功能，修正错误的索引关系；

- 数据模型配置管理：支持配置数据关联关系，支持通过拖拽的方式选择不同的数据源，并能够编辑数据关联关系；支持自定义配置数据同步作业，同步作业支持分步骤进行执行；

- 索引查询：支持患者索引查询服务，提供标准化的访问接口；

- ▲索引配置：支持医联体内跨院区患者信息合并，使用EMPI管理工具，配置姓名、证件号、就诊科室、工作单位、就诊卡号、诊断编码、户籍所在地、电子健康卡信息进行合并权重配置，并通过配置阈值与绝对值参数实现EMPI自动合并

- 集团患者健康平台对接

- 接口服务：支持标准数据服务接口，提供 RESTful API 和消息队列等多种接入方式；

- 权限服务：提供数据权限控制功能，确保接口访问的安全性；

- 平台对接与适配：与现版本集团患者健康平台进行对接，包括但不限于数据层对接，支撑健康平台进行数据展示；文件层对接，直接引用和展示相关文件结果；系统层对接，按需实现对某些三方系统进行集成展示；

- 分中心患者展示：实现以患者为中心，串联患者医疗集团内所有诊疗数据；

- 信息展示：支持按时间轴和业务数据类型展示患者历次门诊、住院、体检等医疗活动信息，诊疗信息；

- 内容展示：支持展示包括患者标识、病历文书、医嘱、护理、治疗、检验、检查、手术、输血、会诊、体温单等业务域数据；

- ▲跨院展示：支持跨院患者信息展示，通过麻将牌的形式展示门诊/住院状态、患者姓名、患者性别、患者年龄、医疗机构、就诊号、就诊科室、就诊时间、诊断、医保类别；

- ▲时序展示：支持通过时间轴的形式展示跨院患者检验信息，包括检验时间、检验类型、检验内容、医疗机构，可通过点击时序节点查看患者在某一医疗机构的检验报告信息；

    - 跨域数据治理

##### 2.2.2.1 维护和管理新增地域数据资产

- ▲资产看板：支持展示数据资产信息看板展示，包括资产总数，资产条目，数据源信息，模型信息，主数据信息，分类信息。可查看资产分析报告，如包括资产所属域信息，资产关联系统分；

- 资产更新：将分中心数据资产信息纳入集团统一管理；

- 元数据额：提供资产元数据采集功能，自动提取关键描述信息；

- 资产分类：具备资产分类管理功能，支持多级分类体系；

- 资产标签：支持资产标签管理功能，实现多维度的资源标记；

- 资产备注：提供资产备注属性维护，可编辑资产说明信息，如质量评估情况，资产背景等 ；

- 资产检索与分析：提供资产检索功能，支持关键词搜索和条件筛选，支持资产统计分析功能，了解资产分布和使用情况；

- 资产权限管理：具备资产权限管理功能，控制访问和使用范围；

##### 2.2.2.2 跨域元数据维护

- 元数据更新：将分中心元数据信息纳入集团统一管理；

- 数据维护：支持元数据维护功能，从数据库、文件等数据源提取技术元数据；

- 版本管理：提供元数据版本管理功能，跟踪元数据变更历史；

- 数据检索：提供元数据检索功能，快速定位所需描述信息；

- 数据导入：支持元数据导入导出功能，方便批量操作和交换；

- 元数据展示：提供元数据可视化展示功能，直观呈现数据特征；

- 权限管理：具备元数据权限管理功能，控制敏感元数据的访问；

##### 2.2.2.3 跨域主数据维护

- 主数据更新：将分中心主数据信息纳入集团统一管理；

- 主数据维护：支持主数据申请创建功能，提供标准化的录入界面；

- 主数据审核：提供主数据变更审批流程，确保修改的合规性；

- 主数据查询：具备主数据查重功能，防止重复创建；

- 版本管理：支持主数据版本管理功能，保留重要历史版本；

- 状态管理：提供主数据状态管理功能，控制生效和失效状态；

- 主数据API管理：支持主数据分发功能，将变更及时推送到相关系统；

##### 2.2.2.4 跨域数据血缘管理

- 血缘数据更新：将分中心血缘数据信息纳入集团统一管理；

- 血缘展示：提供血缘可视化展示功能，直观呈现数据流转路径；

- 版本管理：支持血缘版本管理功能，记录血缘关系的变更历史；

- 血缘检索：提供血缘检索功能，快速定位特定数据的来源和去向；

- 权限管理：支持血缘权限管理功能，控制敏感血缘信息的访问；

##### 2.2.2.5 跨域数据仓库管理

- 仓库数据更新：将分中心相关数据信息纳入集团对应数据仓库中，并进行统一管理；

- 数仓映射：支持数据映射规则管理功能，定义源数据到目标模型的转换关系；

- 监控管理：提供数据加载监控功能，跟踪入库进度和状态；

- 数据质控：具备数据质量检查功能，在入库环节进行有效性验证；

- 数据转换：支持数据转换功能，执行必要的格式和内容调整；

- 数据分区服务：提供数据分区管理功能，优化存储结构和查询性能；

- 数据归档：具备数据归档功能，按策略将历史数据移出主仓库；

- 数仓报表服务：提供表报配置能力，包括新增报表、变更报表、我关注的报批表、共享报表、查询、重置、导出、全部导出、收藏与版本记录；支持从模型中心中选择展示的指标；可配置报表的筛选项，如开始月份（大于等于某一年月）、科室名称（模糊查询）等；可通过界面实现对展示元素展示方式进行配置，如求和、冻结/取消冻结操作 。

- 权限管理：提供数据权限管理功能，控制不同用户的访问范围；

- 优化服务支持：支持数据仓库维护功能，包括索引优化、统计信息更新等；

##### 2.2.2.6 跨域标签管理

- 数据标签更新：将分中心相关数据标签纳入集团统一管理；

- 标签管理：支持标签体系管理功能，定义标签分类和层级关系；

- 规则管理：提供标签规则定义功能，支持条件和算法两种生成方式；

- 标签识别服务：具备标签自动计算功能，定期更新标签结果；

- 权限管理：具备标签权限管理功能，控制敏感标签的访问；

- 标签检索：提供标签检索功能，快速定位所需标签；

- 导入管理：支持标签导入导出功能，方便批量操作和交换；

  - 智能知识提取

    - 知识库配置管理

##### 2.3.1.1 知识库创建服务

- 知识库基础信息管理

- 创建知识库：支持知识库创建，填写知识库名称，选择索引模型与文本理解模型进行自动服务创建。创建服务可查看名称、训练模式、数据总量、创建/更新时间、状态、启用；可进行参数调整，包括处理方式选择直接拆分或问答拆分，处理参数选择自动或自定义（如理想分块长度、自定义分隔符、QA拆分引导词）；

- 提供知识库多级分类体系，支持自定义分类标准和属性；

- 支持知识库基础信息维护功能，包括名称、描述、领域等元数据管理；

- 支持知识库状态管理功能，控制知识库的可用状态（如启用、停用、维护中）；

- 支持知识库版本控制功能，记录知识库的重大变更历史；

- 支持知识库权限管理功能，实现精细化的访问控制；

- ▲支持知识库数据集查看，包括名称、训练模式、数据总量、创建/更新时间等；可查看知识库ID、索引模型、文本理解模型；

- 索引模型管理

- 支持主流向量索引模型的集成 ；

- 提供索引模型配置界面，支持关键参数的灵活调整；

- 支持索引模型版本管理，记录模型变更和优化历史；

- 提供模型性能监控功能，实时跟踪检索质量和效率；

- 具备模型对比测试功能，比较不同模型的实际效果；

- 具备模型权限管理功能，控制模型的访问和使用；

- 文本理解模型管理

- 支持主流 NLP 模型的集成，如 BERT 、GPT 等预训练模型；

- 提供模型参数配置界面，支持超参数的灵活调整；

- 提供模型微调服务支持，根据应用场景和试用需求，配合医院实施模型微调；

- 支持模型版本管理，记录模型迭代和优化历史；

- 具备模型监控功能，实时跟踪模型性能和效果；

- 支持模型配置功能，方便模型资源的快速对接和应用；

##### 2.3.1.2 知识库应用服务

- 手动数据集

- 支持手工数据集引用与导入功能，平台可快速调用手动数据集；

- 支持数据集版本管理，记录数据变更和优化历史；

- 提供数据集检索功能，方便查找和复用已有资源；

- 支持数据集权限管理，控制数据的访问和使用；

- 提供数据集导入导出功能，支持标准格式交换；

- 文本数据集

- 支持多种文本格式的导入，包括 TXT 、PDF 、Word 等；

- 提供文本预处理服务，协助医院实现编码转换、格式标准化等文件操作；

- 支持文本数据集版本管理，记录数据变更历史；

- 提供文本检索功能，支持全文搜索和条件筛选；

- 支持文本数据集权限管理，控制敏感内容访问；

- 支持文本数据集导出功能，方便数据共享；

- 表格数据集

- 支持主流表格格式的导入，包括 Excel 、CSV 等；

- 提供表格数据预览功能，支持快速浏览和检查；

- 支持表格版本管理，记录相同名称的表格数据变更历史；

- 支持表格权限管理，控制敏感数据访问；

- 支持表格数据集导出功能，方便数据共享；

- 直接分块服务

- 支持多种分块策略，包括固定长度、段落、语义等；

- 提供分块参数配置界面；

- 具备批量分块处理功能；

- 支持分块异常处理功能，可根据医院管理要求进行服务异常处理，如提示、重试等；

- 问答提取服务

- 提供基于规则的问答对提取服务；

- ▲提供基于模型的问答对提取服务；

- 协助进行问答对质量评估，识别低质量结果；

- 支持问答对审核工作台，方便人工修正；

- 支持问答对检索功能，方便查找和使用；

- 具备问答对导出功能，支持标准格式输出；

- 支持协助医院实现问答对提取模型优化；

- 数据预览管理

- 支持原始数据预览功能，查看处理前的内容；

- 上传文件管理

- 支持多格式文件上传，包括文档、表格等；

- 支持提供断点续传功能，确保上传中断后可恢复；

- 支持大文件分片上传功能，提高上传成功率；

- 支持批量上传功能，同时处理多个文件；

- 支持上传队列管理功能，控制并发上传数量；

- 提供上传进度监控功能，实时查看上传状态；

- 搜索测试

- 提供搜索测试服务，支持安排测试人员配合进行知识库搜索测试；

- 支持测试指标计算功能，包括准确率、召回率等；

- 提供测试对比功能，比较不同配置的效果差异；

- ▲支持对知识库进行搜索测试，配置语义检索，支持在搜索过滤中配置引用上限、最低相关度；

    - 知识库底座管理

##### 2.3.2.1 知识库搜索服务

- 结果重排

- 支持基于模型的重排功能，应用机器学习模型实现结果重排；

- 提供基于规则的重排功能，执行业务排序逻辑；

- 支持重排模型管理功能，配置和选择适用模型；

- 提供重排效果分析服务，协助医院评估重排效果；

- 协助医院实现结果重排测试，比较不同重排策略效果；

- 提供异常处理功能，过滤低质量内容；

- 引用上限

- 支持设置全局引用上限设置功能；

- 具备动态调整功能，根据查询复杂度自动调节；

- 支持个性化上限设置功能，协助配置用户偏好；

- 索引过滤与最低相关度

- 支持索引过滤配置功能；

- 支持最低相关度配置功能；

- 问题优化

- 支持多版本查询对比；

- 提供优化建议服务，包括但不限于协助医院提升知识库表现，协助医院进行模型调优，协助医院进行数据质量提升；

##### 2.3.2.2 模型管理

- 索引模型集成

- 支持向量索引模型集成；

- 提供模型参数配置功能；

- 提供模型测试服务，协助医院进行索引模型选型；

- 支持模型版本管理，可引用不同版本的索引模型；

- 重排模型集成

- 支持重排索引模型集成；

- 提供模型参数配置功能；

- 提供模型测试服务，协助医院进行索引模型选型；

- 支持模型版本管理，可引用不同版本的索引模型；

  - 科研智能应用

    - 智能检索

##### 2.4.1.1 智能检索

- 语义检索

- 支持基于预训练模型的语义向量化功能；

- 提供医疗术语同义词扩展功能；

- 具备多轮对话式检索能力；

- ▲支持查询意图识别，并提供思考过程展示；

- 具备跨领域语义关联能力；

- 提供检索结果可解释性分析；

- 具备检索反馈学习机制；

- 支持 API 接口集成调用；

- 支持免登录窗口集成调用；

- 全文检索

- 支持布尔逻辑检索语法，如与、或、非等逻辑条件组合检索；

- 具备字段限定检索能力，可从结构化检索要求中选择检索条件；

- 支持模糊匹配，通过关键字进行检索；

- 提供结果二次筛选功能；

- 支持检索结果高亮显示；

- 提供检索历史记录功能；

- 支持标准 API 接口调用；

- 混合检索

- 知识库应用：支持通过工作流的形式进行知识库应用配置，通过拖拽方式引用“知识库搜索”组件实现知识库调用，支持对组件进行配置，包括选择知识库、搜索参数设置、用户问题；配置好知识库应用后可通过对话模式对知识库智能体进行访问和对话；

- 支持多检索方式对比；

- 提供人工干预服务，协助医院优化混合检索结果；

- 具备检索场景识别能力；

- 提供检索耗时分析工具；

- 支持统一检索 API 接口；

  - 科研大数据备案平台

    - 备案管理

##### 2.5.1.1 备案管理

- 数据备案‌

- 归档数据管理：支持多类型科研数据归档；

- 备案信息管理：提供结构化备案表单，包含全面的科研备案数据描述信息；

- ▲规则校验管理：具备数据规范性校验功能，支持对备案信息进行简单的规则校验；

- 进度追踪：提供备案进度跟踪，快速查询备案审批进展；

- 成果绑定：支持关联成果绑定；

- 日志管理：提供备案审计日志；

- 异常管理：具备异常提醒，异常界面提示，或与通知平台对接实现短信、微信等渠道的异常提醒；

- 数据导入管理：支持批量数据导入；

- 数据导出管理：支持数据包导出功能；

- 唯一标识‌

- 标识生成服务：支持自动编号生成；

- 标识校验：提供标识唯一性校验、完整性校验能力；

- 标识审核：支持多级审核流程；

- 标识检索：提供编号检索服务；

- 版本配置：提供不同标识链接具备版本的功能；

- 标识配置：支持批量编号分配；

- 状态管理：提供编号状态管理；

- 支持标准 API 接口，通过服务模式后台自动进行批量标识操作；

- 时间戳锁定

- 计算服务：提供数据哈希计算能力，支持医院要求算法进行计算规则拓展；

- 生成服务：支持时间凭证生成；

- 验证服务：支持时间戳验证功能；

- 批量操作管理：支持批量生成服务，可批量进行时间戳锁定操作；

- 锁定管理：支持锁定状态查询；

- 支持标准验证接口；

    - ‌数据安全与权限控制

##### 2.5.2.1 数据安全与权限控制

- 保密机制

- 协议管理：支持电子协议模板维护和管理；

- 签名服务：支持对接院内签名服务，提供在线签署功能；

- 认证服务：支持多因素认证，如水印、时间戳、指定硬件编码、指定IP等；

- 权限管理：提供权限动态管理；

- 日志管理：具备操作审计日志；

- 水印管理：支持水印添加功能；

- ▲脱敏管理：提供脱敏处理工具，在展示层进行数据脱敏展示；

- 提醒服务：支持协议到期提醒；

- 权限分层‌

- 权限管理：支持多级权限划分，支持多角色权限划分；

- 审批管理：具备审批工作流，可配置不同权限审批所需要的流程；

- 时效管理：支持权限时效设置；

- 委托授权：提供委托授权功能，支持多账户权限委托；

- 日志管理：支持权限日志查询与维护；

    - 数据核查

##### 2.5.3.1 数据核查

- 审核流程

- 支持审核任务分配；

- 提供专业核查功能，配合三方按节点进行相关审核；

- 支持问题标记和维护功能；

- 支持审核意见记录管理；

- 支持多级会签流程；

- 支持与院内CA对接，实现电子签章功能；

- 支持审核进度跟踪；

- 支持结论编辑；

- 支持标准报告导出；

- 第三方验证

- 支持验证申请受理；

- 支持身份认证；

- 支持临时权限分配，管理员可直接对第三方配置验证权限；

- 支持受限访问控制；

- 支持验证服务集成，按医院要求对接第三方验证服务；

- 支持操作行为监控，全过程实现日志存档；

    - 关联管理

##### 2.5.4.1 关联管理

- 研究论文‌管理

- 提供关联关系建立管理，将科研成果与备案信息进行管理匹配；

- 支持与现有科研成果管理系统进行对接，实现科研信息的自动采集；

- 支持通过本系统进行论文信息录入、编辑、删除操作；

- 支持进行统计分析；

- 医疗协作‌管理

- 支持协作信息登记，包括信息创建、修改、删除功能；

- 支持协议管理，管理协作方的相关协议文件；

- 支持协作信息批量导出；

- 支持协作信息批量导入；

- 管理机构管理

- 支持管理机构信息登记，包括信息创建、修改、删除功能；

- 支持管理机构相关人员信息登记，包括信息创建、修改、删除功能；

- 支持管理机构相关人员系统权限配置；

- 支持管理机构信息批量导出；

- 支持管理机构信息批量导入；

- 三、商务要求

- 项目管理与实施要求

投标人应具有健全的项目管理制度和流程，以及合格的项目实施人员，对系统建设进行全过程质量管理，确保项目实施的顺利。

项目实施周期：6个月。

- 项目实施方案要求

投标人应根据项目建设目标和建设内容提供详细的实施方案，包括系统架构设计、功能实现等。

- 系统架构设计：要求采用模块化、可扩展的架构设计，确保系统能够灵活应对未来功能扩展和数据增长。

- 功能实现：根据项目建设要求，详细列出实现功能模块的实施路径。

- 项目质量管理方案要求

为确保项目的质量达到既定标准，投标人应详细阐述项目质量管理方案，包括质量标准、质量管理体系、质量控制措施以及风险管理等。

- 质量标准：项目需严格遵守国家及行业关于临床数据管理、信息安全、软件开发等方面的相关法律法规、标准规范及最佳实践。

- 质量管理体系：投标人需建立完善的质量管理体系，包括质量策划、质量控制、质量保证和质量改进等环节，确保项目全生命周期的质量管理。

- 质量控制措施：在项目关键节点（如需求分析、设计、开发、测试等阶段）进行严格的评审与检查，确保各阶段输出物的质量符合预期。

- 风险管理：需对项目可能面临的风险进行全面识别和评估，包括技术风险、管理风险、安全风险等识别项目潜在风险，制定风险应对策略和预案，降低风险对项目的影响。

- 项目测试管理方案要求

为确保项目的软件质量，项目测试管理方案至关重要。投标人需详细阐述项目测试管理的具体要求，包括测试计划、测试用例设计、测试执行以及测试报告等。

- 测试计划：制定测试计划应清晰定义测试的目标、范围、策略、资源需求及时间表，确保测试活动有序进行。

- 测试用例设计：每个测试用例应包含测试步骤、预期结果、前置条件及后置处理，确保测试执行的准确性和可重复性。能够根据测试用例的重要性和风险等级，合理划分测试优先级，确保关键功能得到优先测试。

- 测试质性：建立有效的缺陷管理流程，及时记录、跟踪、分析和解决测试过程中发现的缺陷，确保缺陷得到及时修复。

- 测试报告：对性能测试结果进行详细分析，评估系统性能是否满足要求，并提出性能优化建议，形成详细测试报告。

- 项目培训管理方案要求

为确保项目的顺利实施与后续高效运维，项目培训管理方案的设计与实施至关重要。投标人需详细阐述项目培训管理的具体要求，包括培训方案、培训内容、培训材料、培训计划等方面。

- 培训方案：应提供完善的培训方案，培训方案包含培训内容、培训课时等。系统的培训工作要在系统上线试运行前实施，并在培训实施前编制专门的培训材料。

- 培训内容：对采购人主要技术人员和骨干用户提供使用及维护培训，对普通用户提供使用培训；对采购人主要技术人员提供对系统开发用到的主要技术培训，如操作系统、数据库、开发工具的厂家认证培训，以及应用系统平台的二次开发培训。

- 培训材料：投标人在采购人现场的培训，投标人必须无偿提供培训资料、讲稿的电子稿、培训用文字资料和讲义等相关用品，所有的资料必须是中文书写，同时允许采购人在单位内部使用。

- 培训计划：培训工作贯穿于项目的整个过程，所有的培训需提前制定培训计划，明确培训内容、培训时间、培训方式、所需要培训环境等，提供培训所需的资料、文档，针对培训，还需要制定培训用的PPT讲演稿。

- 项目售后管理方案要求

为了保障项目的长期稳定运行，提供高效、专业的售后服务至关重要。投标人需详细阐述项目售后管理方案的具体要求，包括售后时间、售后要求、售后内容以及售后人员等。

- 售后时间：自交货验收完毕之日算起，所有产品免费维保1年。

- 售后要求：投标供应商须承诺，7*24小时立即响应，2小时内到现场，4小时内解决。

- 售后内容：投标供应商须承诺提供该产品的技术培训、技术支持和维修巡检服务，并在投标文件中提供相应书面方案。

- 付款方式

合同生效且收到发票后支付30%，验收合格且收到发票后支付60%，验收合格半年后且收到发票后支付10%。

- 验收标准及方式

1.产品交付前，乙方应对产品进行全面自检，符合甲方要求的交付条件后，由乙方发起验收申请，甲方评估后组织验收。

2.在交货时乙方应对所提供的产品出具国家标准规定的产品合格证或国家认可的行业标准规定的产品合格证。

3.甲方在交货前有权对乙方提供的产品、技术、服务提出异议，并采取相关措施确保质量合格。

4.具体组织程序、验收标准和方法，按需求方规定程序执行，乙方配合。

5.产品验收不合格，需求方、甲方有权拒收和解除采购合同，由此造成的损失，由中标供应商承担。验收过程中，中标供应商可有1次整改机会，若未通过，甲方有权解除合同并追回已支付款项。

6.使用方在产品使用过程中，发现产品性能指标未达到要求的，中标供应商按照需求方明确的整改期限（不超过1个月），可有1次整改机会，在规定期限内未整改完毕的，由此造成的损失，由中标供应商承担。

7.项目验收前，乙方须培训甲方至少2名工程师和需求部门管理人员。

- 知识产权要求

投标供应商应保证使用方在使用该产品或其任何一部分时，不受第三方提出侵犯其专利权、商标权和工业设计权的起诉，建设单位不承担任何连带责任和赔偿责任。

投标供应商单独提供对应承诺书。

- 保密要求

投标供应商不得向第三方泄露采购机构提供的技术文件等资料。投标供应商提供对应承诺书。

- 履约保证金

本项目不收取履约保证金。

- 四、其他要求

1.项目属性:服务类项目。

- 项目工作小组

中标人应成立针对本项目的项目工作组：

1、项目实施人员：采购合同签订后，中标人须提供常驻项目实施人员在医院现场工作，并提供有类似项目实施管理经验的项目经理在现场进行项目管理与推进；

2、项目管理与上线支持人员：系统上线期间，中标人须提供项目管理与上线支持人员。上线后免费运维期间，中标人必须提供现场运维人员。

3、项目配备项目经理一名，需要项目经理具备信息系统项目管理师、系统分析师、网络规划设计师、信息系统架构设计师、数据库系统或信息系统管理工程师高级证书（需提供资质证书），并具有医疗信息化建设类项目经验。（需提供项目经理曾参与建设的项目合同或项目验收报告，验收报告需体现项目经理姓名；②项目经理与投标单位（含其分支机构）签订的劳务合同扫描件；③近半年内任意一个月投标人（含其分支机构）为项目经理缴纳社保的证明文件）；

4、项目配备项目实施工程师三名，需要具备软件设计师、网络工程师、数据库系统工程师、系统集成项目管理工程师、或信息安全工程师或软件评测师中级证书（需提供资质证书复印件及在投标人单位近半年以来任意一个月缴纳社保证明复印件及劳务合同扫描件加盖投标人公章）

- 文档资料管理

1、文档是保证项目实施连贯性的重要保证，中标人需要提供完善的文档，并对项目进行过程中的文档进行有效的管理，接受采购人对项目各阶段评估分析和监督管理。

2、整个项目的过程包括后期修改维护提供系统、完整的项目管理、设计和开发、操作说明等书面文档及其电子版。

- 支持服务保证

针对采购项目，中标人应承诺如下支持服务保证：

1、中标人必须提供支持服务以保证系统的平稳运行。

2、中标人需要与采购人共同合作，统一安排运维管理，保证系统（特别是应用模块）的有效运转。

3、中标人需要制定全面的工作计划，保证按照工作计划进行运维管理。

4、中标人应在合同期内将系统的所有变动详细记录，并有反馈。

5、中标人必须保证版本的控制，对所有的应用系统配置、源程序代码、文档等进行有效的管理。

6、中标人必须制定安全管理手册，保证系统的可靠性。

7、中标人必须遵从国家卫健委、地方卫生管理机构的统一安全标准。

8、中标人对系统的任何改动都应该通知采购人。

- 需求收集及开发

1、中标人承担从医院收集需求的工作，用户需求规格说明书由采购人确认。

2、每个模块需要依据医院指定的业务科室负责人，对中标人收集的需求进行确认。在不超出模块整体业务架构的前提下，以业务科室确认的需求作为开发、上线和验收依据。

3、中标人需要对用户需求做进一步的分析与处理，并将其转化成技术需求规格，报告给采购人。

- 安全和可信要求

满足《网络安全法》《数据安全法》《个人信息保护法》和三级等保测评等法律法规要求。

在项目建设的整个阶段，对于网络安全要同步规划、同步建设、同步使用。

未来要支持并配合密码安全有关建设或改造。

- 公司实力

- 企业资质

投标人需具有ISO9001质量管理体系认证、ISO20000信息技术服务管理体系认证、ISO27001信息安全管理体系认证。

- 企业能力

投标人具有患者主索引、主数据管理、临床研究数据管理、数据中心相关软件著作权证书。

- 相关业绩要求

投标人近三年内完成（2022年1月1日至今）信息化相关建设项目。

（九）本项目不接受进口产品投标

- 五、演示要求

1.投标人需按照招标文件规定的演示内容制作演示视频文件，视频文件的格式为*.mp4或*.avi，投标人须将视频文件分段压缩为*.zip文件上传（单个文件不得大于50M，所有文件总共不得大于300M）。文件上传方式见《操作手册》规定，上传的演示视频将作为投标文件的组成部分，视频时长总计不超过10分钟。使用真实系统或系统原型演示的最高可得满分，使用ppt、动画等其他形式演示的得分乘以0.5。

2.演示内容如下：

（1）数仓报表中心：提供报表服务能力，包括报表综述、正常运行、下架、累计访问人次数、本年度新增报表数、本年度变更报表累计数；同时可监控报表热度排名、报表耗时排名与用户使用排名。

（2）数仓报表服务：提供表报配置能力，包括新增报表、变更报表、我关注的报批表、共享报表、查询、重置、导出、全部导出、收藏与版本记录；支持从模型中心中选择展示的指标；可配置报表的筛选项，如开始月份（大于等于某一年月）、科室名称（模糊查询）等；可通过界面实现对展示元素展示方式进行配置，如求和、冻结/取消冻结操作 。

（3）数据模型配置管理：支持配置数据关联关系，支持通过拖拽的方式选择不同的数据源，并能够编辑数据关联关系；支持自定义配置数据同步作业，同步作业支持分步骤进行执行；

（4）创建知识库：支持知识库创建，填写知识库名称，选择索引模型与文本理解模型进行自动服务创建。创建服务可查看名称、训练模式、数据总量、创建/更新时间、状态、启用；可进行参数调整，包括处理方式选择直接拆分或问答拆分，处理参数选择自动或自定义（如理想分块长度、自定义分隔符、QA拆分引导词）；

（5）知识库应用：支持通过工作流的形式进行知识库应用配置，通过拖拽方式引用“知识库搜索”组件实现知识库调用，支持对组件进行配置，包括选择知识库、搜索参数设置、用户问题；配置好知识库应用后可通过对话模式对知识库智能体进行访问和对话。

第五章  评标方法与评标标准

采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。

| 分包号 | 选取中标候选人数量 | 选取中标候选人的原则 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人。 |

政府采购政策功能落实

1、小微型企业价格扣除

（1）本项目对小型和微型企业提供的服务给予10%的扣除价格，用扣除后的价格参与评审。

（2）供应商需按照采购文件的要求提供相应的《小微企业声明函》。

（3）企业标准请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）文件规定自行填写。

2、残疾人福利单位价格扣除

（1）本项目对残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。

（3）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

3、监狱和戒毒企业价格扣除

（1）本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。供应商如不提供上述证明文件，价格将不做相应扣除。

（3）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）。

4、残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

评标方法与评标标准

  - 价格部分（10分）

| 评分内容 | 分值 | 评分标准 |
| --- | --- | --- |
| 投标报价 | 10 | 价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×10（小数点保留两位） |

  - 商务部分（23分）

| 评分内容 | 分值 | 评分标准 |
| --- | --- | --- |
| 人员配备 | 9 | 技术团队服务能力（9分） 1、拟担任本项目经理专业素质、技术能力、专业分布、经验等情况进行评价。 （1）项目经理具备信息系统项目管理师或系统分析师或网络规划设计师或信息系统架构设计师或数据库系统或信息系统管理工程师高级证书的，得2分。 （2）项目经理具有医疗信息化建设类项目经验的，每提供一份相关工作证明文件得2分，本项最高得4分。 注：本项须提供①项目经理曾参与建设的项目合同或项目验收报告，验收报告需体现项目经理姓名；②项目经理与投标单位（含其分支机构）签订的劳务合同扫描件；③近半年内任意一个月投标人（含其分支机构）为项目经理缴纳社保的证明文件。上述三项需同时满足，否则不得分。 2、项目组实施人员（项目经理除外）专业素质、技术能力、专业分布、经验等情况进行评价。项目实施人员中每有1人具有由软件设计师或网络工程师或数据库系统工程师或系统集成项目管理工程师或信息安全工程师或软件评测师中级证书的得1分，本项最高得3分。注：需提供相关证书、投标人（含其分支机构）和项目组实施人员签订的劳务合同扫描件及近半年内任意一个月投标人（含分支机构）为实施人员缴纳社保的证明文件。 |
| 公司实力 | 6 | 投标人具有ISO9001质量管理体系认证、ISO20000信息技术服务管理体系认证、ISO27001信息安全管理体系认证，每提供一个计2分，最高计6分。 注：须提供有效期内的证书扫描件，如处于换证期内的证书，则需提供颁发机构出具的换证证明，否则不得分。 |
| 业绩 | 5 | 投标人需提供2022年1月1日以来（以合同签订时间为准）信息化建设项目相关证明，每提供一个计1分，最高计5分。（提供相关合同扫描件） 注∶须提供合同扫描件并加盖投标人公章，合同未注明时间的，不予计分。同一项目合同不重复计分，同一客户合同不重复计分，需提供合同复印件，否则不予计分。 |
| 研发能力 | 3 | 投标人每提供一个以下关键字的计算机软件著作权或专利登记证书得1分，最高分3分。包括：患者主索引、主数据管理、临床研究数据管理、数据中心。（提供证书复印件并加盖公章；如投标文件中提供的著作权名称表述与招标文件描述的关键字样不一致，而该投标文件中能证明投标人拥有的软件著作权具有相同或相似功能和效果，且评标委员会认可的，视同符合要求。） |

  - 技术部分（67分）

| 评分内容 | 分值 | 评分标准 |
| --- | --- | --- |
| 技术指标响应 | 32 | 技术要求中打“▲”号条款为重要技术条款，投标人需提供相关系统功能截图证明。投标人未完全满足的，每一项重要技术条款扣2分。本项总分32分，根据投标人响应情况进行扣分，扣完为止。 |
| 项目实施方案 | 5 | 投标人根据招标文件要求提供总体实施方案，投标人提供的方案优于招标文件要求的得5分，符合招标文件要求的得3分，不符合或不提供不得分。 |
| 质量管理方案 | 5 | 投标人根据招标文件要求提供质量管理方案，投标人提供的方案优于招标文件要求的得5分，符合招标文件要求的得3分，不符合或不提供不得分。 |
| 测试管理方案 | 5 | 投标人根据招标文件要求提供测试管理方案，投标人提供的方案优于招标文件要求的得5分，符合招标文件要求的得3分，不符合或不提供不得分。 |
| 项目培训方案 | 5 | 投标人根据招标文件要求提供培训方案，投标人提供的方案优于招标文件要求的得5分，符合招标文件要求的得3分，不符合或不提供不得分。 |
| 售后服务方案 | 5 | 投标人根据招标文件要求提供售后服务方案，投标人提供的方案优于招标文件要求的得5分，符合招标文件要求的得3分，不符合或不提供不得分。 |
| 系统演示 | 10 | 投标人需按照招标文件规定的演示内容制作演示视频文件，视频文件的格式为*.mp4或*.avi，投标人须将视频文件分段压缩为*.zip文件上传（单个文件不得大于50M，所有文件总共不得大于300M）。视频时长总计不超过10分钟。每项功能能够完全满足招标要求得2分，不能完全满足则不得分，演示中的分最高10分。使用真实系统或系统原型演示的最高可得满分，使用ppt、动画等其他形式演示的得分乘以0.5。 演示内容如下： （1）数仓报表中心：提供报表服务能力，包括报表综述、正常运行、下架、累计访问人次数、本年度新增报表数、本年度变更报表累计数；同时可监控报表热度排名、报表耗时排名与用户使用排名。 （2）数仓报表服务：提供表报配置能力，包括新增报表、变更报表、我关注的报批表、共享报表、查询、重置、导出、全部导出、收藏与版本记录；支持从模型中心中选择展示的指标；可配置报表的筛选项，如开始月份（大于等于某一年月）、科室名称（模糊查询）等；可通过界面实现对展示元素展示方式进行配置，如求和、冻结/取消冻结操作 。 （3）数据模型配置管理：支持配置数据关联关系，支持通过拖拽的方式选择不同的数据源，并能够编辑数据关联关系；支持自定义配置数据同步作业，同步作业支持分步骤进行执行； （4）创建知识库：支持知识库创建，填写知识库名称，选择索引模型与文本理解模型进行自动服务创建。创建服务可查看名称、训练模式、数据总量、创建/更新时间、状态、启用；可进行参数调整，包括处理方式选择直接拆分或问答拆分，处理参数选择自动或自定义（如理想分块长度、自定义分隔符、QA拆分引导词）； （5）知识库应用：支持通过工作流的形式进行知识库应用配置，通过拖拽方式引用“知识库搜索”组件实现知识库调用，支持对组件进行配置，包括选择知识库、搜索参数设置、用户问题；配置好知识库应用后可通过对话模式对知识库智能体进行访问和对话； |

第六章  投标文件格式

投  标  文  件

项 目 名 称：

项 目 编 号：

投标人名称 ：（加盖CA电子公章）

日      期 ：

投标文件的组成

一、基本目录

1.开标一览表（格式见附件1）

2.投标分项报价表（格式见附件2）

3.技术要求响应及偏离表（格式见附件3）

4.商务要求响应及偏离表（格式见附件4）

5.****（格式见附件**）

二、资格审查内容

1.法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明

2.上一年度的财务状况报告（投标人成立不满一年无需提供）

3.依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交投标文件截止时间前一年

内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。）

4.具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明（格式见附件5）

5.参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（格式

见附件6）

6.特定资格要求的证明文件（如果本项目对投标人做出特定资格要求的，必须提供）

7.法人授权书（格式见附件7）

8.投标函（格式见附件8）

9.中小微企业声明函（如果本项目专门面向中小微型企业采购，则必须提供。格式见附件9）

10.残疾人福利性单位声明函（如果本项目专门面向中小微型企业采购，供应商为残疾人福利性单位并由本单位提供服务。格式见附件10）

11.联合体协议（如果本项目接受联合体参加投标，投标人是联合体的，则必须提供。格式见附件11）

总备注：上述“资格审查内容”中1-5条、7、8条投标人必须在投标文件中提供

相关材料，否则作无效投标处理；6、9、10、11条如招标文件要求必须提供相关材料而未提供的，作无效投标处理。

三、符合性审查内容

投标人必须对技术要求和商务要求中加斜体下划线的实质性要求逐条做出响应，并按照招标文件要求提供证明材料，否则作无效投标处理。（格式见附件12）

四、价格扣除证明文件

1.中小微企业声明函（格式见附件9）

2.残疾人福利性单位声明函（格式见附件10）

附件1 开标一览表

投标人全称（加盖CA电子签章）：

项目名称：

项目编号：

分包号：

投标总报价

小写： （人民币：元）

附件2 投标分项报价表（分包号：**）

| 序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 分项服务名称 | 交付期 | 分项单位 | 数量 | 分项 单价 | 分项 总价 |
| 1 |  | 合同签订后 日 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 投标总报价（人民币：元） |  |  |  |  |  |  |

备注：

1.投标报价采用总承包方式，“投标总报价”应包括采购人需求的服务（包含与服务相关的货物）价格、质量保证费用、培训费用等，项目在指定地点、环境交付、安装、调试、验收所需费用和所有相关税金费用及为完成整个项目所产生的其它所有费用，招标文件另有规定的除外。

2.“投标分项报价表”中“投标总报价”数额应当与“开标一览表”中“投标总报价”数额一致。

附件3 技术要求响应及偏离表（分包号：**）

| 序号 | 技术要求 | 投标响应情况 | 超出、符合或偏离 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
|  | …… |  |  |

附件3-1  证明材料1，证明材料2，……

备注：

1.投标人需对技术要求（未加斜体下划线的非实质性要求）逐条做出明确响应。

2.如果招标文件要求提供证明材料，投标人需将证明材料列于该表之下。

附件4 商务要求响应及偏离表（分包号：**）

| 序号 | 商务要求 | 投标响应情况 | 超出、符合或偏离 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
|  | …… |  |  |

附件4-1  证明材料1，证明材料2，……

备注：

1.投标人需对商务要求（未加斜体下划线的非实质性要求）逐条做出明确响应。

2.如果招标文件要求提供证明材料，投标人需将证明材料列于该表之下。

附件5 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

我单位郑重声明：我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：      。

主要专业技术能力有：         。

附件6 参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

声  明

我单位郑重声明：参加本次政府采购活动前 3 年内，我单位在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

附件7                         法人授权书

本授权书声明：____________（投标人名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就JSZC-320000-****号项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。

被授权人身份证号码：

被授权人联系电话：（手机）

授权单位名称：（加盖CA电子公章）

单位地址：

日期：

附件8                              投标函

致：江苏省政府采购中心

根据贵方的JSZC-320000-***号招标文件，正式授权下述签字人______(姓名)代表我方______________（投标人的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。

据此函，__________签字人兹宣布同意如下：

1.按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需服务（包含与服务相关的货物）。

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。

3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6.一旦我方中标,我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

7.与本投标有关的正式通讯地址为：

地          址：

邮          编：

电          话：

传          真：

投标人开户行：

账          号：

日           期：________年____月____日

附件9 中小微企业声明函（服务类项目）（分包号：**）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库[2020]46号)的规定，本公司（联合体）参加江苏省政府采购中心组织的（单位名称）采购编号为JSZC-320000-****，（项目名称）（分包号：**）的采购活动，服务全部由符合政策的中小微企业承接。根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业[2011]300号)的规定，相关企业（含联合体中的中小微企业、签订分包意向协议的中小微企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于       行业；承接企业为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元1，属于（□中型企业 □小型企业 □微型企业）；

2.（标的名称），属于       行业；承接企业为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元1，属于（□中型企业 □小型企业 □微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任

企业名称（加盖CA电子公章）：

日  期：

备注：

1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2.专门面向中小微型企业采购的项目，供应商如不提供此声明函，则不能通过资格审查；非专门面向中小微型企业采购的项目，供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。

3.供应商自行勾选承接企业的企业规模类型。

附件10 残疾人福利性单位声明函（服务类项目）（分包号：**）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的采购文件编号为JSZC-320000-****的     项目（分包号：**）采购活动由本单位提供服务。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

备注：

1.专门面向中小微型企业采购的项目，供应商为残疾人福利性单位并提供服务的必须提供此声明函，否则将不能通过资格审查。

2.非专门面向中小微型企业采购的项目，供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。

3.中标/成交供应商为残疾人福利性单位的，此声明函将随中标/成交结果同时公告，接受社会监督

供应商全称（加盖CA电子公章）：

日  期：

附件11 联合体协议（参考格式）（分包号：**）

（联合体中各供应商全称）在此达成以下协议：

1、我们 （供应商1），（供应商2） ，……自愿组成联合体，参加江苏省政府采购中心组织的采购编号为（编号全称），（项目全称）项目（分包号：**）的政府采购活动，我联合体指定（供应商*）为牵头单位（牵头单位必须为联合体成员）。

2、若我们联合中标、成交，（供应商单位1全称）实施项目中（工作内容）部分工作，并承担相应的责任。（供应商单位2全称）实施项目中（工作内容）部分工作，并承担相应的责任……。（注：联合体中各供应商都应明示所承担的工作和相应的责任）。

3、其中      （小型、微型企业/残疾人福利性单位/监狱企业全称）为    （小型、微型企业/残疾人福利性单位/监狱企业）企业，且我们约定该公司/单位所承担的合同金额将占本项目合同总金额的   %。

备注：本招标文件中要求加盖CA电子签章的地方，仅需加盖牵头单位的CA电子签章。

联合体中各供应商全称（公章）：

日期：

附件12 实质性要求响应及偏离表（分包号：**）

| 序号 | 技术要求和商务要求中的实质性要求（加斜体下划线内容） | 投标响应情况 | 超出、符合或偏离 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
|  | …… |  |  |

附件12-1 证明材料1，证明材料2，……

备注：

1.投标人必须对技术要求和商务要求中的实质性要求（加斜体下划线内容）逐条做出明确响应，否则作无效投标处理。

2.如果招标文件要求提供证明材料，投标人必须将证明材料列于该表之下。

3.投标人未对实质性要求逐条作出明确响应的，或未按招标文件要求提供证明材料的，该分包作无效投标处理。

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：                             邮编：

联系人：                      联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：                         邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：                         包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。