太仓市政府采购

单 一 来 源 文 件

项目编号：JSZC-320585-JZCG-D2025-0108

项目名称：太仓市智慧档案管理平台二期（二次）

采购单位：太仓市档案馆

采购项目类别：服务类

标的所属行业：软件和信息技术服务业

苏州市公共资源交易中心太仓分中心

2025年8月

目 录

第一部分 单一来源采购邀请函

第二部分 单一来源采购文件需求

第三部分 单一来源采购程序

第四部分 成交原则

第五部分 合同条款

第六部分 响应文件格式

- 单一来源采购邀请函

苏州安软信息科技有限公司：

项目概况 太仓市智慧档案管理平台二期（二次） JSZC-320585-JZCG-D2025-0108招标项目的潜在投标人应在“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）自行下载 获取招标文件，并于2025-8-29 09:30 （北京时间）前递交投标文件。

- 一、项目基本情况

项目编号：JSZC-320585-JZCG-D2025-0108

项目名称：太仓市智慧档案管理平台二期（二次）

预算金额：60 万元

最高限价（如有）：60 万元

采购方式：单一来源

采购需求：太仓市智慧档案管理平台二期（二次）项目建设内容主要包括：软件方面，围绕智能盘库系统、全量数据治理、政务服务协同、服务质效监控、软硬件深度适配、交互优化升级六大模块进行升级；硬件方面，采购 1 台手持 PDA 盘点机和 3 台星级评价仪；同时开展多系统整合（盘库系统、数据库、电子阅览室集成）、现有电子档案数字化、业务系统 UI/UE 优化、原有系统硬件满足《安全可靠测评工作指南（试行）》文件要求（含外围硬件及核心载体）、软件功能模块适配、数据库改造迁移等工作，构建高效、安全、智能的智慧档案管理平台。具体内容详见第三部分项目需求。

合同履行期限：自签订合同之日起，30天内完成交付。

本项目（是/否）接受联合体投标：不接受联合体

- 二、申请人的资格要求

（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

1.具有独立承担民事责任的能力证明。包括法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度证明。

3.具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料或承诺；

4.依法缴纳税收和社会保障资金的相关资料；

5.参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明函；

6.法律、行政法规规定的其他条件

（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：

本项目专门面向中小企业采购，投标人必须提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

（三）本项目的特定资格要求：

1.未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）或中国政府采购网（https://www.ccgp.gov.cn/search/cr/）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。对列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，拒绝其参与政府采购活动

（四）拒绝下述供应商参加本次采购活动：

1、供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

2、凡为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目的采购活动。

3、法人的分支机构不得参加投标（除银行、保险、石油石化、电力、电信等行业特殊情况外）

4、根据政府采购法及相关法规，以及《国务院关于建立完善守信联合激励和失信联合惩戒制度加快推进社会诚信建设的指导意见》（国发〔2016〕33号）《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库（2016）125）文件规定，采购人将对供应商进行信用查询。对列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，拒绝其参与政府采购活动。

- 三、获取招标文件

自本公告发布之日起5个工作日

地点：“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）自行下载

方式：自行下载

售价：0.00元

- 四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

2025-8-29 09:30 （北京时间）

地点：苏采云系统

- 五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

- 六、其他补充事宜

1、本项目需要使用CA数字证书制作、上传电子投标文件完成电子投标，请供应商在参加投标活动前办理好CA数字证书申领及电子签章等操作。

2、投标人登陆“苏采云”系统后选择要参与的具体项目，点击“我要参与”并签章提交《投标供应商确认函》，提交《投标供应商确认函》日期视同为依法获取招标文件日期。投标人须打印、保留《投标供应商确认函》，质疑时《投标供应商确认函》与质疑函一并提交；未依照招标公告要求提交《投标供应商确认函》的供应商，视为未参与该项政府采购活动，不具备对该政府采购项目提出质疑的法定权利，但因供应商资格条件或获取招标文件时间设定不符合有关法律法规规定等原因使供应商权益受损的除外。

3、本项目采用不见面开标，投标人开标时无需到开标现场进行解密，采取网上开标大厅解密电子投标文件，投标人远程解密要求如下：

1）投标人使用CA数字证书进行远程解密，解密的CA数字证书与生成加密电子投标文件时的CA数字证书需为同一个CA数字证书，否则无法解密，造成的后果由投标人自行负责。

2）投标人登录苏采云系统，点击开标大厅，选择开标项目，完成不见面开标流程。

3）投标截止时间后根据系统提示解密电子投标文件。解密时间为15分钟，未在规定时间内完成解密，其投标文件将被拒绝，不参与后续投标流程。

4）在开标、评标过程中投标单位代表须在网上不见面开标系统中保持在线状态，以应对可能发生的澄清、说明等回复，由于投标单位代表不在线所造成的一切后果由投标人自行承担。

4、有关苏采云系统驱动安装，登录苏州政府采购网，点击页面底部苏采云图标，进入苏采云政府采购一体化平台，点击“驱动下载”，下载“政务CA、方正签章控件驱动安装包及安装说明”文件，按要求安装驱动。

5、有关供应商注册、报名、下载电子招标文件、制作上传电子投标文件、不见面开标及其他注意事项登录苏州政府采购网，在“下载中心”栏目下载“苏采云系统供应商操作手册”查阅。

6、有关办理CA数字申领及电子签章事项，登录苏州政府采购网，点击页面底部苏采云图标，进入苏采云政府采购一体化平台，下载“新CA办理指南”文件查阅。

7、有关电子投标制作技术疑问，请咨询苏采云软件公司客服：18261002950、0512-69820854、0519-86722802

8、政府采购监督电话：0512-53512539

9、本次招标投标保证金：本项目无须缴纳投标保证金。

- 10、政府采购信用融资政策：中标供应商可凭政府采购合同办理融资贷款，详情请见江苏政府采购网“政采贷”专栏。
11、政府采购履约资金扶持政策：依据《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》（苏财购〔2023〕150号），中标供应商可通过江苏政府采购网“政府采购电子履约保函（保险）综合服务平台”线上办理履约保函（保险）。

- 七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系

1.采购人信息

单位名称：太仓市档案馆

单位地址：太仓市县府东街99号5号楼

联系人：芮振

联系电话 ：13732610137

2.采购代理机构信息（如有）

单位名称：苏州市公共资源交易中心太仓分中心

单位地址：太仓市县府东街99号政务服务中心

联系人：周萌

联系电话：0512-53890581

3.项目联系方式

项目联系人：周萌

电话：0512-53890581

第二部分  响应供应商须知

一、说明和释义

1. 说明

1.1本采购文件仅适用于苏州市公共资源交易中心太仓分中心组织的采购活动。

1.2本次采购活动及因本次采购产生的合同受中国法律制约和保护。

1.3本采购文件的解释权属于采购人。

2. 词语释义

2.1采购代理机构：具体组织实施采购活动的法人。本项目采购代理机构是苏州市公共资源交易中心太仓分中心。

2.2响应供应商：经认定有资格响应采购，参加响应竞争的法人或其他组织和自然人。

2.3响应：响应供应商根据采购人或采购代理机构发布的采购文件，编制响应文件并按规定响应的行为。

2.4合同：采供双方根据采购文件和成交的响应文件及成交通知书规定的内容签署的以书面形式所达成的协议，包括所有的附件、附录和构成协议的所有文件。

2.5甲方（采购方）：合同中明确规定的实际购买货物和服务的法人或其他组织和自然人（采购人）

2.6乙方（供应商）：合同中规定的向采购方提供货物和服务的法人或其他组织和自然人（成交人）

2.7货物：系指乙方按采购文件规定，应向甲方提供的一切设备、备品、备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。

2.8服务：系指本次采购文件规定乙方应承担的与提供货物和服务有关的辅助服务，比如运输、保险、安装、调试、验收、提供技术援助、培训、配合措施、维修响应及合同中规定乙方应承担的其它义务。

2.9知识产权：指专利权、商标权、著作权等无形财产专有权的统称。

2.10天：日历日。

2.11交货地点：合同中明确约定的乙方提交的货物和服务最终到达地点。

2.12 合同价款：根据合同规定，乙方在正确地履行合同义务后甲方应支付乙方的价款。

2.13 产地：货物开采、生长、生产、最终制造、加工或提供服务的来源地。

2.14不可抗力：不能预见、不能避免并且不能克服的客观情况。

2.15 实质性响应：满足有关本次采购标的、数量、质量、价款或者报酬、履行期限、履行地点和方式、违约责任和解决争议方法等要求。

2.16 损失：本合同所指损失是指合同任何一方因对方不履行合同义务或履行不当而遭致的各种损害，包括直接和间接的一切损害，还包括守约一方为减轻损害或维护权利而需要支付的各种调查费用，车旅费用、律师费用等。

2.17进口产品：指通过中国海关报关验收进入中国境内且产自境外的产品。

2.18书面形式：指书面文字、合同书、信件和传真等可以有形地表现所载内容的形式。

二、 响应供应商

3. 合格响应供应商的基本条件

3.1符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款之规定；

3.2满足本文件实质性条款的规定。

4．合格响应供应商的特定条件

4.1 按采购公告规定。

5. 响应供应商代表

5.1指全权代表响应供应商参加响应活动并签署响应文件的人，如果响应供应商代表不是法人代表，须持有《法人代表授权委托书》（详见统一格式）。

6. 联合响应

6.1按采购公告规定。

7. 响应费用

7.1响应供应商应自行承担所有准备及参加响应的相关费用。不论响应结果如何，采购代理机构在任何情况下均无义务也无责任承担这些费用。

7.2 本次采购项目不收取标书费及成交服务费，请响应供应商在响应时充分考虑这一因素。

三、采购文件说明

8. 采购文件

8.1采购文件由采购文件目录所列内容组成，响应供应商获得采购文件后，应仔细检查采购文件的所有内容，如有缺漏，请立即与采购代理机构联系解决，否则由此产生的影响由响应供应商自己承担。响应供应商同时应认真审阅采购文件中所有的事项、格式、条款和规范要求等，若响应供应商的响应文件没有按采购文件要求提交全部资料，或响应文件没有对采购文件做出实质性响应，其风险由响应供应商自行承担，并根据有关条款规定，该响应有可能被拒绝。

8.2采购文件及其更正文件不是直接从采购代理机构或指定媒体获得的，采购代理机构对采购文件及其补遗的真实性、完整性不承担任何责任。

9. 采购文件的澄清

9.1响应供应商在获取采购文件后，若有疑问，应于网上响应截止时间之前，在网上业务系统向采购代理机构提出，采购代理机构将在业务系统上予以解答。

9.2如有必要，问题答复将以“变更公告”形式由采购代理机构按照本须知第10条的规定发出。

10.采购文件的修改

10.1采购代理机构无论出于自己的考虑，还是出于对响应供应商提问的澄清，均可对已发出的采购文件用补充文件的方式进行必要澄清或者修改。

10.2为使响应供应商有足够的时间按采购文件的修改要求考虑修正响应文件，或出于其他原因，采购代理机构有权推迟响应截止日期和开标日期，并将此变更以补充通知的形式在网上发布公告。

10.3采购文件的更正（含澄清、修改等）内容与原采购文件在同一内容上表述不一致时，以发出日期最接近开标时间的公告为准。

10.4采购文件的更正（含澄清、修改等）内容将在苏州政府采购网发布，请响应供应商及时查询，更正（含澄清、修改等）内容作为采购文件的组成部分，对响应供应商起约束作用。

10.5采购文件若有最新的答疑文件，响应供应商必须下载并使用该文件制作新的电子响应文件，否则将无法完成电子响应文件的上传及响应。

11.质疑

11.1 供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人提出质疑。采购人应当在收到供应商书面质疑函后七个工作日内作出答复。

11.2 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商，未参加响应活动的供应商或在响应活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑不予受理。

11.3上述应知其权益受到损害之日是指：

11.3.1对采购文件提出质疑的，为获取采购文件或者采购文件公告期限届满之日起计算；

11.3.2对采购过程提出质疑的，自采购程序环节结束之日起计算；

11.3.3对成交结果提出质疑的，自成交结果公告期限届满之日起计算。

11.4 供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

11.4.1 供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

11.4.2 质疑项目的名称、编号；

11.4.3 具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

11.4.4 事实依据；

11.4.5 必要的法律依据；

11.4.6 提出质疑的日期。

11.5质疑函的格式和内容应当符合财政部《政府采购供应商质疑函范本》 要求，质疑函范本在财政部官网上提供下载。

11.6 提交质疑函同时应当附如下证明材料：

11.6.1对采购文件提出质疑的供应商提供参加本项目的《投标供应商确认函》；

11.6.2质疑供应商的营业执照复印件加盖单位公章；

11.6.3质疑供应商法定代表人身份证复印件加盖单位公章；

11.6.4质疑供应商若委托代理人进行质疑的，提供法人授权委托书及代理人身份证复印件加盖单位公章，授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项；

11.7 供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

11.8供应商对采购项目技术、商务及其他要求，以及评审细则、标准提出询问或质疑的，应向采购人提出；供应商对采购过程及成交结果提出询问或质疑的，应向采购机代理构提出；

11.9 供应商如对本项目提出质疑须在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

11.10 根据《政府采购质疑和投诉办法》（财政部第94号令）第十一条规定，提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。提出质疑的供应商必须是依法获取招标文件，须将合法获取招标文件的证明材料（即《投标供应商确认函》）与质疑函一起递交，否则不予受理。

11.11 接受质疑函联系方式见采购公告联系事项。

四、 响应文件说明

12、提示与要求

12.1响应供应商应仔细阅读采购文件的所有内容，按采购文件的要求提供响应文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其响应对采购文件做出实质性响应，否则，其响应可能被拒绝。

12.2无论是否递交响应文件，响应供应商都应将采购文件及以后的所有通知、文件等视为保密文件。

13. 响应文件计量单位和使用文字

13.1响应文件中所使用的计量单位，除采购文件中有特殊要求外，均应使用中华人民共和国法定计量单位。

13.2响应文件应使用中文编制，响应文件中必须使用其他文字的，必须附有中文译本，且以中文译本为准。对于未附有中文译本和中文译本不准确的响应文件可能引起的对响应供应商不利的后果，采购代理机构概不负责。

14. 知识产权

14.1 响应供应商应保证在本项目使用的任何产品（包括部分使用）时，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其它知识产权而引起法律和经济纠纷，由响应供应商承担所有相关责任。

15. 响应文件的组成和顺序

15.1报价部分（详见响应文件格式）：

15.1.1《开标一览表》(统一格式)；

15.1.2响应报价明细表；

15.2 响应正文部分（包含资质证明和技术部分）

15.2.1资质证明文件部分

15.2.1.1关于资格文件的声明函（详见文件格式）；

15.2.1.2响应承诺函（详见响应文件格式）；

15.2.1.3响应单位营业执照副本或三证合一营业执照复印件；

15.2.1.4响应供应商参加本次政府采购活动前的财务状况报告或者银行出具的资信证明；

15.2.1.5响应供应商根据项目需求提供履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料；

15.2.1.6响应供应商参加本次政府采购活动前半年（至少一个月）依法缴纳税收和社会保障资金的证明材料；

15.2.1.7响应供应商参加政府采购活动前三年在经营活动中没有重大违法记录的书面申明（详见文件格式）；

15.2.1.8响应供应商证明其符合采购文件规定的响应供应商特定资格条件的证书、证明和文件材料；（如有）

15.2.1.9响应供应商基本情况表（详见文件格式）；

15.2.1.10响应供应商法定代表人身份证复印件；

15.2.1.11响应供应商法定代表人授权委托书原件（如有授权）（详见文件格式）；

15.2.1.12响应供应商授权代理人身份证复印件（如有授权）；

15.2.1.13中小企业声明函（如有）

15.2.1.14残疾人福利性单位声明函（如有）；

15.2.1.15其他可以证明响应供应商资信、资质和货物、服务质量的证书、文件、推荐信等资料；（如有）

15.2.2技术部分

15.2.2.1服务要求偏离表（详见文件格式）；

15.2.2.2商务要求偏离表（详见文件格式）；

15.2.2.3项目的技术及服务方案；

15.2.2.4售后服务内容；

15.2.2.5采购文件中要求提供的其他相关材料；

15.2.2.6其他需响应供应商对本次响应的详细说明（响应供应商视各自的情况自行编制）；

注：响应单位按上述要求提交相关资料，响应单位所提交的资格文件的完整与否，将直接影响响应单位的评分。响应单位必须保证全部响应资料的真实性，如有虚假或对采购文件所要求说明的情况故意隐瞒或虚报，视为不实质性响应采购文件，为无效响应，并报政府监管部门按政府采购法相关规定给予处罚。

15.3响应文件由15.1、15.2款规定的内容共同组成。

16. 响应文件编制要求

16.1电子响应文件编制要求：响应人应使用采购文件要求的响应文件制作软件制作电子响应文件，电子响应文件按采购文件规定的格式制作，如果未按要求制作上传，可能导致响应无效。

17. 响应报价（编制）要求的说明

17.1除非合同中另有规定，响应供应商对《开标一览表》中的全部货物和服务的报价应包括本项目的货物、劳务、运输、管理、安装、维护、保险、利润、税金、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用，采购人不再支付其他任何费用。

17.2响应供应商应对采购文件内所要采购的全部内容进行报价，只投其中部分内容者，其标书将被拒绝。但如果采购文件要求分标段响应的，则响应供应商可以按采购文件要求有选择地只投其中一个或几个标段，也可以投全部标段，但各标段应分别计算填写单价和总价。

17.3 一项响应内容只允许一个报价，采购代理机构不接受任何有选择性的响应报价。

17.4响应文件报价中的单价和总价全部采用人民币表示，除非合同的特殊条款另有规定。

17.5最低的响应报价或最高的折扣比例是成交的重要条件，但不是成交的唯一条件。

18. 响应保证金

本项目无须缴纳响应保证金。

19. 响应文件的有效期

19.1在本采购文件规定的开标之日起九十（90）天内，响应供应商所提交的响应文件应保持有效。有效期短于这个规定期限的响应文件，将被认定为未实质性响应采购文件要求。

19.2在特殊情况下，采购代理机构位可与响应供应商协商延长响应书的有效期。这种要求和答复都应以书面形式进行。同意延长有效期的响应供应商不能修改响应文件。拒绝接受延期要求的响应供应商的响应将被拒绝。

五、响应文件的提交、撤回和修改

20. 响应文件的上传、提交

20.1响应供应商应将制作好的加密电子响应文件按要求在响应截止时间前上传到交易系统平台中。

21. 响应截止时间

21.1电子响应文件必须按采购公告中规定的网上响应截止时间前提交，否则响应无效。

21.2采购代理机构推迟响应截止时间时，应以更正公告的形式，通知所有响应供应商。在这种情况下，采购代理机构和响应供应商的权利和义务将受到新的截止期的约束。

21.3在响应截止时间止，采购代理机构于本项目（或标段）收到的电子响应文件少于一份的，采购代理机构有权宣布本项目（或标段）采购失败。

22. 响应文件的修改和撤回

22.1响应供应商在提交响应文件截止时间前，可对其响应文件进行撤回或修改。

23.2开标后响应供应商不得撤回响应。

六、响应和评审

23. 单一来源采购仪式

23.1采购代理机构按采购公告规定的时间、地点主持不见面采购活动。采购仪式由采购代理机构、采购人等主持。

23.2参加采购活动的响应法定代表人或授权代理人须在项目开始前登录苏采云不见面开标系统，进入网上不见面开标大厅，做好相关准备工作。

23.3单一来源采购活动开始后，按照采购流程，响应供应商在规定的解密时间内解密响应文件，解密时间为15分钟，因自身原因导致解密失败的，由响应供应商自行承担向相关责任。

23.4响应人代表对采购仪式过程和记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应通过不见面开标大厅提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对响应人代表提出的询问或者回避申请应当及时处理。

24. 评审小组

24.1评审小组由采购人或委托采购代理机构依法组建，负责本项目的评审事务。

24.2评审小组独立履行下列职责：

24.2.1审查响应文件是否符合采购文件的要求，并作出评价；

24.2.2可以要求响应供应商对响应文件有关事项作出解释或澄清；

24.2.3推荐成交候选供应商名单，或者受采购人委托按照事先确定的办法直接确定成交供应商；

24.2.4向采购代理机构或者有关部门报告非法干预评审工作的行为；

24.3评审小组成员应当履行下列义务：

24.3.1遵纪守法，客观、公正、廉洁地履行职责；

24.3.2按照采购文件规定的评审办法和评审标准进行评审，对评审意见承担个人责任；

24.3.3对评审过程和结果，以及响应人的商业秘密保密；

24.3.4参与评审报告的起草；

24.3.5配合采购代理机构答复响应供应商提出的质疑；

24.3.6配合相关部门的投诉处理工作；

25. 评审内容的保密

25.1公开开标后，直到宣布授予成交供应商合同为止，凡属于审查、澄清、评价和比较响应的所有资料，有关授予合同的信息都不应向响应人或与评审无关的其他人泄露。

25.2 在响应文件的审查、澄清、评价和比较以及授予合同的过程中，响应人对采购代理机构和评审小组成员施加影响的任何行为，都将取消其响应资格。

25.3在评审期间，采购代理机构将通过指定联络人与响应人进行联系。

26.对响应文件初审

26.1响应文件初审分为资格性检查和符合性检查。

26.1.1资格性检查。依据法律法规和采购文件的规定，采购人或者采购代理机构依法对响应人的资格进行审查。对响应文件中的资格证明等进行审查，以确定响应供应商是否具备响应资格。

26.1.2 关于信用记录查询：

根据政府采购法及相关法规，以及《国务院关于建立完善守信联合激励和失信联合惩戒制度加快推进社会诚信建设的指导意见》（国发〔2016〕33号）《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库（2016）125）文件规定，采购人将对供应商进行信用查询。对列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，拒绝其参与政府采购活动。

26.1.2.1查询时间：评审开始前

26.1.2.2查询渠道：通过“信用中国”网站、中国政府采购网等渠道查询相关主体信用记录。

26.1.2.3查询证据留存方式：对存在失信信息的供应商，采购人或者采购代理机构应填写《政府采购供应商失信信息确认函》，由失信供应商签名确认。同时，采购代理机构工作人员应根据失信信息，登陆到来源网站页面进行复核并打印，作为证据留存。

26.1.2.4信用记录使用规则：评审小组在对供应商进行资格性审查时，应根据查询结果对供应商的不良信用记录逐项甄别确认。

26.1.3符合性检查。依据采购文件的规定，从响应文件的有效性、完整性和对采购文件的响应程度进行审查，以确定是否对采购文件的实质性要求作出响应。

26.2开标后，评审小组将审查响应文件是否实质性响应采购文件的要求、内容是否完整、价格构成有无计算错误、文件签署是否齐全等。

26.3在详细评审之前，评审小组将首先审查每份响应书是否实质响应了采购文件的要求。实质上的响应应该是与采购文件的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留。所谓重大偏离或保留是指影响合同的供货范围、质量和性能等；或者在实质上与采购文件不一致〔如货物和服务的质量、数量明显不能满足采购文件的要求〕，而且限制了合同中买方的权利或响应单位的义务。这些偏离或保留将会对其他实质上响应要求的响应单位的竞争地位产生不公正的影响。

26.4采购文件提供的工艺、材料、设备、参考的商标或样本目录号码等仅作为说明并没有限制性，响应供应商在响应中可以选用替代标准，但这些替代标准要优于或相当于技术规格中要求的标准，以满足采购单位的需要。

26.5评审小组将允许修改响应中不构成重大偏离的微小的、非正规、不一致或不规则的地方，但这些修改不能影响任何响应单位的名次相应排列。响应单位不得对采购文件进行实质性修改，否则响应文件将被拒绝。

26.6评审小组将对确定为实质性响应的响应进行审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

26.6.1响应文件中开标一览表（报价表）内容与响应文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

26.6.2大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

26.6.3单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

26.6.4总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照本须知26.6条规定经响应人确认后产生约束力，响应人不确认的，其响应无效。

26.7评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可
能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在不见面开标大厅内合理的时间内提供
说明，必要时提交相关证明材料：投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其
作为无效投标处理。
  异常低价投标（响应）审查的情形和具体要求如下：
  26.7.1投标（响应）报价低于采购项目预算50%的，即投标（响应）报价<采购项目预
算×50%；
  26.7.2投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购
项目最高限价×45%；
  26.7.3评审委员会认定的供应商报价过低、有可能影响产品质量或者不能诚信履约的
其他情形。
   26.8启动异常低价投标（响应）审查后，评审委员会应当要求相关供应商在评标现场
合理的时间内，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及相关证明材料，
对投标（响应）价格作出解释，由评审委员会结合同类产品在主要电商平台的价格、该行
业当地薪资水平等情况，依据专业经验对供应商报价合理性进行判断。投标（响应）供应
商不提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性
的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。审查相关情况应当在评审报告中进
行记录。

26.9评审小组对响应文件的判定，只依据响应内容本身，不依靠开标后的任何外来证明。

26.10评审小组将拒绝被确定为非实质性的响应，响应人不能通过修正或撤销不符之处而使其响应成为实质性的响应。

27.响应的澄清

27.1在响应文件中含有不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评审小组应当以书面（或电子件）形式（应当由评审小组专家签字）要求响应人作出必要的澄清、说明或者纠正。响应人的澄清、说明或者补正应当采用书面（或电子件）形式，由其授权的代理人签字，并不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

28.无效响应和废标

28.1无效响应的具体情形有：

28.1.1响应文件未按采购文件要求签署、盖章或电子签章的；

28.1.2不具备采购文件中规定的资格要求的；

28.1.3报价超过采购文件中规定的预算金额或者最高限价的；

28.1.4响应文件含有采购人不能接受的附加条件的；

28.1.5法律、法规和采购文件规定的其他无效情形。

28.2 在采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

28.2.1出现影响采购公正的违法、违规行为的；

28.2.2响应供应商的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

28.2.3因重大变故，采购任务取消的。

28.3 废标后，采购人应当将废标理由通知所有响应供应商。

29. 响应文件的评价和比较

29.1评审小组按采购文件规定的评审方法和标准，仅对资格性检查和符合性检查合格的响应文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

29.2评价和比较采用综合评分法，评审小组严格按照采购文件的要求、条件、评分标准，对响应单位所提供货物和服务的先进性、可靠性、售后服务承诺、质量保证承诺等实质性响应内容进行比较报价，同时考虑以下因素：

29.2.1服务的质量保证（保障）内容；

29.2.2服务配备的人员；

29.2.3响应者的资信情况和履约能力；

29.2.4响应者提供的其他优惠条件；

29.2.5参与本项目政府采购工作的态度及信誉；

29.2.6最低的响应报价或最高的折扣比例是成交的重要条件，但不是唯一条件。

七、授予合同

30. 成交供应商的确认

30.1评审小组按采购文件规定的评审方法和标准进行详细评审后，按采购人的委托向采购人推荐成交候选单位或根据采购人授权直接确定成交供应商。

30.2经评审小组评审并确定成交供应商后，采购人或授权采购代理机构将在规定的时间内将成交结果在相关媒体上予以公告。

30.3各响应单位如对公告结果有异议，应在成交公告期届满起七个工作日内，以书面形式向采购人或采购代理机构提出质疑，该质疑须按《政府采购质疑和投诉办法》、《江苏省政府采购供应商监督管理暂行办法》的规定提交。采购代理机构将在收到经响应单位法定代表人或参加响应的代理人签署的书面质疑后七个工作日内，对质疑内容作出答复。在此期限后向采购人或采购代理机构提出质疑或质疑未经响应人法定代表人或参加响应的代理人签署和盖公章（原件），采购人或采购代理机构有权对该质疑不予答复。

30.4质疑函递交地点及联系方式详见公告内容

31. 合同授予标准

31.1采购人将把合同授予其响应文件在实质上响应采购文件要求和按本须知规定评选出的响应人。确定为成交的响应人必须具有实施本合同的能力和资源。

31.2政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的物相同的货物、工程或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与成交供应商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

32. 成交通知书

32.1确定出成交供应商后响应文件有效期截止前，采购代理机构应当向成交供应商发出成交通知书，成交通知书对采购人和成交供应商具有同等法律效力。成交通知书发出后，采购人改变成交结果，或者成交供应商放弃成交，应当承担相应的法律责任。

32.2成交通知书在成交公告发布后将发布在业务系统中，成交通知书发布之日视为成交供应商领取之日，成交供应商自领取之日起30日内自行在业务系统中下载打印。

32.3因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，“苏采云”系统不再保证提供下载中标通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由中标供应商自行承担。

32.4成交通知书将成为合同的组成部分。

32.5采购代理机构对未成交供应商不承担解释未中标原因的义务。

33.履约保证金

33.1成交供应商按合同约定要求提交履约保证金。

33.2履约保证金用以约束供应商在合同履行中的行为，弥补合同执行中由于自身行为可能给采购人带来的各种损失。

33.3履约保证金（无息）将在成交供应商合同履行完毕且质保期满后，采购人在五个工作日内退返成交供应商。

34. 合同的签订

34.1 按照《关于做好政府采购支持企业发展有关事项的通知》（苏财购〔2020〕52号）文件精神，采购人原则上应当在成交通知书发出之日起十五日内，按照采购文件及响应文件确定的事项与成交供应商签订政府采购合同。

34.2成交供应商应按成交通知书中规定，由法定代表人或授权代理人与采购人代表签订合同，否则按放弃成交权处理。

34.3签订合同及合同条款应以采购文件和成交供应商的响应文件及其澄清文件为依据。

34.4成交人无正当理由拒签合同的，或在签订合同时向采购人提出附加条件或者更改合同实质性内容的，采购人可取消其成交资格，同时由成交人承担相应的法律责任

34.5签订合同后，成交人不得将货物及其他相关服务进行转包。未经采购人同意，成交人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，成交人应承担相应赔偿责任。

八、政府采购相关政策

35.节能产品和环境标志产品

35.1根据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）、《关于贯彻执行绿色采购、促进残疾人就业和支持监狱企业发展有关政策的通知》（苏财购〔2019〕10号）的文件规定，采购清单产品如属于国家节能或环保品目清单的强制采购产品的，投标人应当选择强制采购产品，并提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品或环境标志产品认证证书，否则视为未实质响应。

36.中小企业相关政策：

36.1本项目专门面向中小企业采购，执行以下相关政策：

根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）规定，第二条 本办法所称中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）有关规定，投标人应当提供中小企业声明函或残疾人福利性单位声明函或省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件,否则视为投标无效。

36.1.1中小企业划分：

（1）符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

（2）中小企业划分标准详见“工信部联企业〔2011〕300号通知”

36.1.2残疾人福利性单位政策：

根据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定，投标人若为残疾人福利性单位的，提供残疾人福利性单位声明函的，视同小微型企业。残疾人福利性单位属于小微型企业的，不重复认定。

36.1.3监狱企业发展政策：

根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）规定，投标人若为监狱企业的，提供省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件的，视同小微型企业。

36.1.4、中标、成交供应商享受规定的中小企业扶持政策的，其声明函及相关证明材料应当随中标、成交结果同时公告，接受社会监督。

36.1.5、专门面向中小企业采购的项目，不再执行价格评审优惠的扶持政策。

37.绿色数据中心政策

37.1 依据《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》（财办库〔2023〕7 号）文件精神，采购人若采购数据中心相关设备、运维服务，应当有利于节约能源、环境保护和资源循环利用，按照《需求标准》实施相关采购活动。采购人应当加强采购需求管理，根据《需求标准》提出的指标编制数据中心相关设备、运维服务政府采购项目的采购文件，并在合同中明确对相关指标的验收方式和违约责任。采购人应当在履约验收中对供应商提供的产品或服务进行抽查检测，必要时可委托取得相关资质的第三方机构对其进行检测、认证。因检测、认证涉及生产过程或检测时间长等原因，不能在验收过程中开展检测、认证的，可要求供应商在验收阶段提供相关检测报告、认证报告。

38.商品包装、快递包装政策

38.1 依据《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号）文件精神，采购人在采购文件中若对商品包装和快递包装提出具体要求的，在政府采购合同中应当载明对政府采购供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求和履约验收相关条款，必要时要求中标、成交供应商在履约验收环节出具检测报告。

九、其他事项

39. 监督和公证

39.1政府有关监督部门将对招投标全过程进行监督。

39.2采购代理机构的招标过程将依采购人申请，通过公证机关进行公证。

40.未尽事宜

按《中华人民共和国政府采购法》及其他有关法律法规的规定执行。

第三部分 单一来源采购文件需求

# 项目必要性分析

## 项目实施背景和依据

随着数字经济时代档案管理范式加速变革，太仓市基于国家"数字中国"战略和长三角一体化发展战略部署，持续推进档案治理体系和治理能力现代化建设。在一期项目实现馆藏档案数字化率95%、建立10万余卷电子档案资源库的基础上，现有系统逐步暴露出三方面突出问题：一是传统业务流程中档案盘库仍依赖人工核验，手持PDA设备存在功能单一、数据滞后的技术瓶颈；二是已建系统在国产化适配层面存在短板，数据库架构仍采用Oracle等国外产品，难以满足《关键信息基础设施安全保护条例》的网络安全要求；三是横向协同能力不足，窗口服务缺乏实时评价反馈机制，原有界面操作复杂性与政务服务"一网通办"的发展导向存在差距。 为此，本项目依据《十四五"全国档案事业发展规划》（中办发〔2021〕37号）关于"深化数字档案馆（室）建设"的具体要求、《江苏省电子政务外网安全管理规定》中明确提出的信息系统分级保护要求，以及《江苏省政务信息化项目建设管理办法》关于国产化替代的专项部署开展建设。同时承接太仓市委八届五次全会提出的"构建全域数字化治理新模式"工作任务，通过系统化升级根治现存痛点，实现档案资源全周期智能化管理，助力打造"长三角智慧档案管理示范区"的战略目标。项目立项还参照《国家档案局关于推进电子文件单套制管理的指导意见》（档发〔2021〕9号）关于电子凭证标准化要求，并纳入太仓市2023年新型智慧城市建设重点工程序列，获得市大数据管理局、市档案局联合评审通过。

## 实施单位信息化现状

当前，太仓市档案管理部门已完成智慧档案管理平台一期建设，构建了覆盖档案全流程管理的基础信息化框架。在系统架构方面，已部署档案中心数据库，实现电子文件接收、传统载体档案数字化加工（年处理量达5TB）、资源库建设（含民生、科技等专题库）等技术能力，可支持档案编目、目录检索、基础统计等核心功能。硬件设施方面，已配置手持PDA盘点机用于库房动态盘库管理，引入档案高拍仪、身份证读卡器等设备辅助实体档案数字化采集，并完成电子政务外网与档案专网的物理隔离，初步保障数据交互安全性。 软件体系上，原有系统包含馆室、馆藏两套业务系统，涵盖档案收集、管理、利用等模块，但暂未全面适配国产化环境，Oracle数据库仍为主要存储载体，与国产化操作系统（如银河麒麟）的兼容性存在技术瓶颈。在网络拓扑方面，内部系统通过政务云部署实现资源集中管理，档案专网已覆盖市、镇两级档案管理机构，但跨部门档案资源共享仍依托人工协调。 服务能力方面，现有平台通过政务门户提供了档案查询、预约借阅等基础服务，年度累计处理公众查档需求超1.2万次，但评价分析功能仅实现星级评分数据采集，尚未构建多维度的服务质量评估模型。此外，系统处理高并发查档请求时存在响应延迟（峰值响应时间>8秒），业务功能入口分散（需跨3个界面完成借阅审批），用户体验亟需优化。

## 存在主要问题与差距

（一）管理软件缺少通用性 太仓市档案管传统工作模式实现了档案管理工作的信息化，各式各样的档案管理软件得到进一步推广与使用。但从档案管理工作角度而言，虽然原有的档案管理软件实现了档案内容的信息化与数据化，但是仍存在诸多不足之处，降低了档案管理工作效率与质量。例如在实际使用过程中，相关软件缺少通用性，各部门使用的计算机规格与型号不同，软件之间不能兼容，无法实现档案资源的共享，给信息化档案管理工作有序开展带来不利影响。 （二）档案管理信息化标准不规范 档案信息化管理本身具有信息化属性与实际效用，只有实现档案统一规范的管理，才能提升档案资料使用的安全性与真实性。然而从当前档案管理工作来看，档案管理工作缺乏规范化与标准化，在信息系统与网络建设上仍存在显著性差距，给档案信息化管理在开发、共享、服务及规范上的发挥与发展带来影响。此外，受各种因素限制，档案管理部门没有统一规范档案编制，档案编制细则的兼容性较低，导致部分系统软件的可移植性下降 （三）档案管理的保密性与安全性有待提升 电子档案管理系统通常是利用验证登录名和密码双重保护记性安全防范，虽然方便员工工作，但是一旦密码泄露，不法分子进入到系统中，恶意篡改与仿造原始档案资料，直接威胁到档案资料使用的安全性，导致信息数据失真。并且电子档案信息管理本身具有结构复杂、储存信息各式各样的特点，如果计算机遇到系统瘫痪和病毒入侵问题，电子档案极易受到不法分子的恶意破坏与损毁，造成巨大损失。

## 项目实施必要性分析

太仓市智慧档案管理平台二期（二次）项目实施具有显著的必要性和紧迫性：其一，该项目建设是落实国家《"十四五"全国档案事业发展规划》关于"全面深化档案信息化战略转型"的核心抓手，通过实现Oracle至国产数据库的迁移及硬件满足《安全可靠测评工作指南（试行）》文件要求，可系统性解决一期系统不符合《关键信息基础设施安全保护条例》的技术合规风险；其二，针对现有业务流程中手工盘库误差率高、跨部门协同效率低等痛点，项目将构建智能化档案管理全链路闭环，推动人工操作环节减少60%以上，提升查档服务响应速度至2秒以内，切实满足政务服务"一网通办"对高效便捷的硬性要求；其三，构建覆盖电子档案全生命周期的"四性检测"体系及等保三级防护机制，有效防范档案篡改、泄露等风险，为推进电子档案单套制管理奠定安全基座。项目既是补齐当前技术短板的必由之路，更是提升档案治理现代化水平、服务全市数字化转型战略的核心支撑。

# 项目需求分析

## 业务分析

本项目以档案全生命周期智能化管理为核心诉求，聚焦于基层档案管理中“收、管、存、用”四大核心场景的业务重构与升级。通过构建智能盘点台账动态同步、跨部门档案数据联调联用、企业群众一站式查档服务三大业务主线，全面覆盖档案入库自动标引（元数据自动抓取率≥98%）、高效检索利用（查全率提升至95%以上）等关键环节。业务痛点集中体现在现有流程中手工操作占比过高（占比35%）、跨系统数据流转耗时过长（平均6.8小时/次），以及高价值档案挖掘能力不足（仅实现基础编研功能）等问题。新系统将政务链电子存证平台等能力建设，实现民生档案“一键查”等20项业务流程再造，达成业务平均处理时效压缩40%、查档服务满意度提升至98分（现为86分）的核心目标。业务数据流分析显示，系统需日均承载2000次查档请求，支撑未来5年全市档案服务需求增长预期。

## 目标分析

本项目以“全域智能、高效协同、安全可信”为核心目标，旨在构建长三角地区县域级智慧档案管理标杆。技术层面，通过实现Oracle数据库100%国产化替代、业务系统硬件满足《安全可靠测评工作指南（试行）》文件要求（兼容银河麒麟操作系统及国产数据库），满足《关键信息基础设施安全保护条例》安全合规要求，打造等保三级防护体系；业务效能层面，压缩档案跨部门联调审批时长至30分钟内（现行2.5工作日）、动态盘库数据同步时延≤5分钟（原24小时），并依托AI图像识别技术将模糊档案检索准确率从72%提至95%；服务创新层面，构建“查-阅-证”一体化服务链条，实现民生档案查询“零材料、秒批办”等功能，服务满意度目标值≥97分；数据治理层面。项目建成后，预计年处理电子档案规模突破50TB，服务响应速度≤2秒，为太仓市实现《政府数字化转型三年行动方案》中“档案服务线上办结率95%”的核心指标提供技术底座。

## 功能和性能分析

太仓市智慧档案管理平台二期（二次）建设主要包含：档案专网应用系统、国产信息技术创新升级两大大专题模块。 要求性能如下： 1、满足高可用性，确保7*24小时不间断工作。 2、遵循国家和省市及太仓市有关计算机信息系统的安全保密规定，同步实施系统的安全保密体系，以确保数据的保密、完整、可用，确保系统的安全、可靠、稳定和实用。 3、满足业务变更平滑扩展，不需要改变系统架构。 4、系统需要满足未来业务出现的大数据量的数据请求、传输及存储要求。 5、在支持的200个并发用户量和用户按正常频率使用系统功能的情况下，数据库服务器CPU和内存利用率不大于80%，WEB服务器和应用服务器CPU和内存利用率不大于85%。 6、满足空间数据资源访问的高效性，单次服务响应时间不超过3s。 7、本项目建设的业务管理类系统要求系统的可用性（A= MTBF（平均无故障工作时间）/ MTBF+ MTTR（平均维修时间））至少为99.5%；信息服务类功能的可用性至少为99.9%。 8、系统应提供友好的人机操作界面，系统设计应以用户为中心，符合不同类型的用户角色固有的管理和使用习惯，能使用户以较快的速度找到自己最关注的功能操作和数据信息，方便用户学习和掌握，提高系统使用效率。

# 软件建设方案

## 系统架构

### 总体架构

太仓市智慧档案管理平台二期（二次）总体构架五大层次具体描述如下： 1、基础设施服务层IaaS 基础设施服务层是整个智慧档案馆的支撑平台，包括机房、网络、主机、储存、备份设备、系统软件等信息系统运行的物理场所以及信息资源建设的工作环境，是任何一个信息系统正常运行所必需的基础设施。 2、数据服务层DaaS 即档案信息资源库，它是智慧档案馆的核心，包括档案目录数据库、电子档案库、数字化成果库、数字信息资料库、管理过程库、系统维护数据库六个数据库。 3、平台服务层PaaS 包括基础组件平台、系统管理平台、报表定义平台、系统配置平台、应用安全平台等多个平台，以及魔方适配服务、协同编研服务、格式转换工具、通用浏览器、EEP封装工具、四性检测工具、元数据信息捕获工具等多个服务，为应用系统提供支撑，架构在平台上的应用系统一方面可以缩短开发周期，降低系统建设风险，另一方面可以提升系统的性能和稳定性。 4、应用服务层SaaS 智慧档案馆包含的应用系统，档案专网上有档案信息管理系统、档案智能检索和共享服务平台、电子阅览室系统、库房管理系统、档案协同编研平台、电子档案长期保存系统、RFID档案及人员管理系统、档案馆智能管理系统等。政务外网上有馆室一体化系统、民生档案一站式服务平台、多媒体档案管理系统、档案智能检索和共享服务平台、统计分析系统。互联网上有档案信息门户网站、互联网信息采集智能管理平台、随身档案馆、智慧陈展。 5、接入层 系统终端用户，本项目将面向太仓市政府机关单位工作人员、企事业单位工作人员以及所有太仓市民提供服务。

### 应用架构

- 数据层 按照档案局各项法律法规及行业规范的要求再结合太仓市档案局的实际业务情况，将智慧档案管理平台的相关数据进行集中管理。包含基础数据、业务数据、档案数据、文件存储等内容。 数据存储层对数据进行管理，并向应用服务层提供标准化的开放访问接口。提供访问位于持久化容器中数据的功能，所有有关从持久化介质中读取数据或向其写入数据的工作都属于这一层的工作。系统为加快上层访问数据存储层数据/文件的访问速度，在数据库与文件库物理存储基础上使用缓存机制。 - 服务层 服务层包含各类工作流引擎以引导各项审批相关业务的走向，由盘库系统、服务评价统计与分析子系统、民生电子阅览室、档案中心数据库、数据访问服务等对接前端展示和后端数据处理，经文档引擎服务触发文档的上传、查阅、下载等；安全服务通过日志管理，安全事项的实施保证系统的数据安全。 - 业务层 应用功能层接收从前端输入的用户请求，将其转化为业务逻辑过程能够理解的方式，根据特定的业务逻辑有序地向数据层发送数据请求，并将数据层返回的数据解释及组合成用户所需信息，再返回给展现交互层，是整个应用软件系统中业务逻辑的实现和处理核心。应用功能层采用基于组件化架构思想进行设计，即将系统的业务功能单元，封装成各个相对独立又互相联系的功能组件，通过支撑层的调度控制，各功能组件相互配合，协作完成系统的各项任务。 - 表示层 为了保证新模式下智慧档案平台的健康运行，切实发挥其应有的作用，全面提升智慧档案平台的数字化水平，建立科学完善的服务体系，也为了满足档案馆内部以及相关人员的多种访问方式的需要，需为系统提供多种快捷、安全的访问方式，这些方式包括：盘库系统、民生电子阅览室、服务评价统计与分析子系统以及相关业务后台管理系统。

### 网络架构

通过灵活的网络部署能力，可支持多种终端按照业务需要灵活选择网络接入。例如：支持手机（移动终端）、电脑终端（固定终端）通过互联网访问平台公网业务。同时支持手机、电脑、服务等通过VPN网络访问安全级别较高的业务。而政务单位、政府部门等机构可以通过政务网访问平台、对政务网暂未到达的地区也可以选择专线等方式接入。 （1）核心网络。太仓市智慧档案管理平台二期（二次）项目需要的网络环境包括有线网络和无线网络。有线网络依托市电子政务中心，包括电子政务外网与太仓档案专网；无线网络基于4G/5G网络建设，保证手机终端能够通过4G/5G无线网络环境连通太融E移动端APP民生档案查阅模块。 （2）主机存储：新服务器部分不单独建设，由政务云提供。 （3）基础软件支撑：建设需要的支撑软件为：国产数据库服务。

### 入口说明

PC端网页系统访问。

## 功能说明

本项目围绕智慧档案管理平台六大核心模块进行功能升级： - 智能盘库系统：部署满足《安全可靠测评工作指南（试行）》文件要求（信息技术应用创新）的手持PDA设备，结合条码识别与无线通信技术，实现档案出入库全过程的智能化管理。操作人员通过扫描柜架上的电子条码，可实时采集并同步档案的入库、出库、移库及盘点信息（包括时间、数量、操作人员、库位位置等），全面记录档案流转轨迹，提升仓储管理精度。 - 系统具备自动校验、异常预警和数据追溯功能，确保库存数据的准确性和一致性，动态盘库误差率控制在≤0.1%，显著降低人工操作失误，提高档案库房的运行效率与管理水平。同时，系统支持与单位现有档案管理系统无缝对接，形成完整的档案生命周期闭环管理； 2.全量数据治理：对档案中心数据库进行全面重构与优化，构建标准化、规范化、智能化的数据治理体系。通过梳理存量数据、清洗冗余信息、统一数据格式和元数据标准，实现档案数据的高质量整合与高效管理。同步建立电子文件接收校验机制，涵盖完整性、准确性、合规性及安全性的“四性检测”流程，确保接收的电子文件符合国家规范与业务要求。 在数据处理能力方面，年均处理数字化档案规模由当前5TB提升至11TB，增幅达120%，显著增强数字档案资源的采集、存储与服务能力。同时，系统支持全流程可追溯、版本控制与审计日志功能，保障数据在流转过程中的安全性与可控性，为后续的档案开发利用、智能检索与大数据分析奠定坚实基础。 3.政务服务协同：围绕“互联网+政务服务”改革要求，全面升级民生电子阅览室应用模块，打造更加智能、高效、便捷的档案查询服务平台。通过整合各类民生档案资源，打通婚姻登记、出生医学证明、户籍信息、独生子女政策等高频民生档案的数据壁垒，构建统一的数据接口与检索体系。 平台支持企业群众通过身份认证后“一键跨库检索”，实现婚姻档案、出生档案、收养关系档案等多类民生档案的全口径、一站式查询服务，大幅减少群众跑腿次数和办事等待时间。系统同时具备智能推荐、模糊检索、结果关联分析等功能，提升查档效率与用户体验。 4.服务质效监控：新增智能化服务评价子系统，全面对接星级评价硬件设备，实时采集涵盖服务质量、办事效率、服务态度服务指标数据，构建覆盖“全时段、全流程、全人员”的服务效能监测体系。 该子系统还可与绩效考核、档案服务满意度调查等模块联动，推动服务标准规范化、服务过程透明化、服务质量持续化，全面提升档案政务服务的群众满意度和机构运行效能。 5.硬件深度适配：全面推进既有业务系统的国产化改造工程，完成“馆室一体化系统”与“馆藏管理系统”等核心档案业务平台硬件满足《安全可靠测评工作指南（试行）》文件要求。改造范围涵盖服务器、操作系统、数据库、中间件及应用支撑环境等信息技术应用创新体系的关键环节，实现从底层硬件到上层软件的自主可控、安全可信。 通过兼容性测试、代码重构、性能调优等技术手段，确保业务系统在国产芯片（如鲲鹏、飞腾）、国产操作系统（如统信UOS、麒麟OS）、国产数据库（如达梦、人大金仓）及国产中间件等平台上的稳定运行和高效协同，全面满足国家关于信息安全和关键核心技术自主可控的战略要求。 同时，建立长效运维机制与适配更新机制，持续跟踪信息化生态发展，保障系统长期可持续演进，提升档案信息化基础设施的安全韧性与服务能力，筑牢数字档案治理的信息化创新底座。 6.交互优化升级：全面重绘用户界面，业务处理响应速度缩短至2秒级（原8秒），操作步骤压缩60%。全系统通过数据加密（SM4算法）、等保三级防护体系等改造，满足《电子档案单套管理通用要求》（GB/T 39362-2020）的技术规范，为太仓市打造长三角首个全域智慧档案管理平台提供核心支撑。

## 用户体系

太仓市智慧档案管理平台二期（二次）用户分为：太仓市政府机关单位工作人员、企事业单位工作人员以及所有太仓市民朋友。系统设有角色管理、用户管理、日志统计。角色管理主要用户新增用户角色信息，可以管理角色类型和角色权限信息，功能包含：新增、编辑、权限管理、删除和查看。用户管理主要用于系统用户信息的管理，可以新增用户信息，创建用户信息后，用户可以根据登录名和密码登录系统，功能包含新增、编辑、重置密码、查看和删除。日志统计主要用于统计展示日志信息，展示IP地址、日志类别、所在目录、访问操作、操作人、操作时间和备注。 其中支持对各类用户按不同的工作范围和角色来管理其享有的资源及访问的范围等。对允许登陆到系统和设备的IP地址范围进行设定。 包括设置的权限颗粒度足够精细，可分为系统管理权限（账号管理、角色管理、权限管理、日志策略配置等）、功能权限（如可分为多维分析、数据挖掘等）、操作权限（如可分为查询操作权限、写操作权限等）、数据权限（如可按地区、按时限设置用户可以访问的数据）等，并能够在此基础上实现灵活组合。

## 整合对接

### 市级政务云需求说明

| CPU核数 | 4 |
| --- | --- |
| 内存大小（GB） | 8 |
| 硬盘大小（TB） | 2 |
| 网络带宽（Mbps） | 500 |
| 是否需要公网IP | 是 |
| 操作系统 | 国产操作系统 |

## 网络安全保障体系

网络安全主要包括系统中网络传输安全、用户身份鉴别以及网络资源的分级管理防护等方面： 经过有效的配置，制定合理的安全访问策略，可以实现对用户的访问进行有效的控制，以及对来访用户、设备进行安全隔离，并有效鉴别来访用户、设备的合法性；对用户访问日志具备审计功能； 在通信双方建立连接，支持高强度的加密算法，以便进行安全的数据连接和传送，加密算法可在服务端进行配置。 客户端浏览页面上以key的编号为水印，保障页面安全性。

# 硬件采购方案

## 采购类型

根据智慧档案管理系统拟升级建设的智能盘库服务以及档案星级评价服务，需采购一批手持PDA盘点机和星级评价仪作为硬件支撑，相关要求如下： 数量： 手持PDA盘点机：1台； 星级评价仪：3台。 部署位置： 太仓市档案馆。

# 服务方案

## 服务内容

软件开发与平台运营服务，其主体建设如下： ### 多系统整合（盘库系统升级、档案中心数据库升级、民生电子阅览室集成） 开展多系统优化整合的过程中，明确遵循《电子文件归档与管理规范》以及《电子公文归档管理暂行办法》进行规范工作流程。整合标准为：明确目录信息、明确归档内容以及严格规范电子文件的格式。 其中盘库系统升级主要内容为：根据月度、季度、年度盘库计划，通过配置的手持PDA盘点机扫录档案室柜架条码，实时更新档案信息，包括对应档案的出入库时间、数量、库位等记录。 档案中心数据库升级其核心是实现档案信息的在线归档整合，确保档案信息的电子化数字化，提升文档数据的一致性、安全性与完整性，与此同时实现归档过程的批量化、自动化以及规范化，以此实现实体档案信息与数据库的无缝对接。 民生电子阅览室功能则属于集成化升级，通过新设的对公页面实现对公档案信息的发布、查询、阅览功能。 在升级过程中，需明确档案目录信息即有明文明确规定，每一份电子文件都必须在《电子文件登记表》重进行登记并保存;明确归档内容即一份归档的电子文件，其中至少要包含征文、公文单、运转过程中所产生的所有附属文件、附件以及在多系统的运转下所产生的流程图;规范电子问价格式即在电子文件进行归档时，其选取的格式应该有以下几点要求：一是要具备开放性，要求其必须具备公开发表的相应指标和技术规范，有无专利情况以及许可的限制是什么;二是要具备跨平台性，要求其不受软硬件的限制，并能支持多个操作系统以及硬件平台;三是具备自包含性，要求文件的文字及数据等信息的内容是可以完全自包含的，且不依赖于外接的对象;四是具备一致性，即要求文件所呈现的效果不受软硬件平台差异而有所变化。 通过整合现有相关系统实现一个平台管理的目标，包括现有标签管理系统、排架生成系统、盘库系统、电子阅览室系统等。 ### 服务评价统计与分析子系统 太仓市智慧档案管理平台二期（二次）将在档案查阅借阅的过程中加入评价机制，通过对接星级评价硬件设备，实现档案利用窗口服务情况信息的实时回传和数据接收，便于部门数据分析，以提升服务质量。 ### 现有电子档案数字化 档案数字化是档案信息化建设重要内容。档案信息化建设的核心是资源建设。本次电子档案数字化资源建设包括将现有档案的目录数据库建设和将重要纸质档案和照片、录音、录像档案的全态数字化集成。同时将在原有的档案馆藏和馆室系统中增加档案数字化功能，实现纸质档案扫描功能。并在数据经过平台处理完成之后正式入库，以达到数据的统一和标准化。改善原有档案的利用方式，更效地保护档案原件。 ### 业务系统UI UE优化 本次业务系统UI UE优化功能点如下： 用户界面改进：优化界面布局，使其更加直观和易于理解，减少用户的学习成本。 用户体验提升：通过用户研究和反馈，改进交互设计，确保操作流程符合用户习惯。 功能简化：去除不必要的步骤和功能，简化操作流程，减少用户在完成任务时的点击次数。 响应速度优化：提高系统响应速度，减少加载和等待时间，提升用户满意度。 错误处理和反馈：优化错误提示和帮助信息，确保用户在遇到问题时能够得到及时和清晰的指导。 个性化设置：允许用户根据自己的偏好设置界面和操作选项，提高个性化体验。 安全性和隐私保护：在优化操作性的同时，不牺牲系统的安全性和用户数据的隐私保护。 持续迭代：基于用户反馈和使用数据，持续迭代和优化系统操作性。 ### 原有系统软硬件适配 原有系统软硬件适配包含档案高拍仪、档案借阅身份证读卡器、第三代社保卡读卡器、pda盘点机、星级评价仪等外围硬件以及存储设备、资源服务器、操作系统、数据库等核心载体适配。其适配实施步骤如下。 适配准备阶段：准备实验环境，提供用于测试验证的数据，做好应用系统适配工作计划，完成软硬件兼容适配，并在实验环境下进行应用系统部署同时做好借助迁移适配评估工具，与应用开发商共同完成适配验证。 实验验证阶段：与操作系统厂商、应用开发商共同制定相关策略，配合开展相关测试。制定生产环境部署策略、系统适配策略，进行数据迁移验证和应用系统测试，并编写测试用例。 业务切换阶段：确认应用系统适配方案，组织应用系统迁移和业务切换。同步参与验证、测试制定迁移割接方案，稳步实施业务切换。 试运行阶段：协调档案系统各使用方开展测试验证和试运行，在生产环境下对应用系统进行测试验证，检测发现并解决潜在问题及异常状况。 上线运维阶段：对系统进行日常维护，并经第三方评估后正式上线应用系统，开展日常监控运维，保障应用系统稳定运行。 ### 软件功能模块适配 软件功能模块适配主要针原对馆室、馆藏两套软件系统的重新适配，包括原档案收集功能、档案管理、档案利用、库房管理、四性检测、流程中心模块底层架构的重新调整及功能优化等，适配工作如下。 软件应用层面，档案信息系统一般采用B/S模式，因此操作系统等基础软件应与浏览器、插件、流式、版式办公等应用软件适配，实现档案信息系统中流式文件转换、版式文件在线阅览、多媒体文件实时浏览等功能。同时，应对多媒体播放控件进行改进，采用Html 5方式兼容浏览器各种控件和调用方式，实现多媒体档案实时浏览。 软件信息安全层面，主要包括安全防护优化和密码应用优化。档案信息系统建设应满足网络安全审查、云计算服务安全评估、关键信息基础设施安全保护、网络安全等级保护等相关要求。并按《政务信息系统密码应用与安全性评估工作指南》，同步规划、同步建设、同步运行密码保障系统并定期进行评估，建立安全的密钥管理方案，并采取有效的安全管理措施，对档案信息系统进行保护。 ### 数据库改造适配及迁移 数据库是存放数据的仓库，其存储空间很大，可人为配置存储大小，存放大量数据。通过对数据库中的数据进行调用、处理和分析，让数据以各种图表（动态或静态）形式展示出来，通过国产化改造使其成为太仓市智慧档案管理平台数字信息化的重要基座。 通过从原有oracle数据库系统迁移到满足国产化要求数据库，包括数据迁移工具的选择与定制化开发。评估现有应用程序对新数据库的兼容性，对不兼容的部分进行代码调整或重构，确保应用无缝切换到新的数据库平台。设置严格的用户权限管理策略，确保只有授权用户才能访问敏感数据。使用提供的数据加密功能保护静态数据，防止未经授权的访问。开启审计功能，记录所有对数据库的操作，以追踪异常行为。 性能优化层面需根据查询模式调整索引策略，加快查询速度，使用分区功能提高检索效率，适应档案系统的工作负载特性。 改造期间定期执行完整备份和增量备份，并测试恢复流程，确保数据可恢复性。同步建立异地灾备中心，确保在发生重大故障时可以快速切换到备用数据库系统。

## 服务产出

太仓市智慧档案管理平台二期（二次）软件。

## 考核指标

在项目服务过程中，应针对平台运行维护过程中发生的软件功能增强、网络及硬件环境监控、服务器运行状况等各个方面进行文档记录，并予以用户方确认。为进一步的减少平台运行过程中的工作失误、改进工作方法、提高工作效率提供有效的信息支持，应生成有实质性的工作量考核、完成量考核。 事件管理考核 事件是指可能引起或已经引起IT服务中断或服务质量下降的活动，事件管理考核的目的就是尽可能在最短时间内解决故障，减少事件对业务运作的影响。 当监控平台通过监视工具发现性能指标超过闭值时，系统会自动创建事件。在创建事件时，考核对事件的分类以及设定优先级，当故障已解决，关闭该事件。整个处理过程记录在事件问题库中，方便后期查询和统计分析，并根据情况，将解决方案记录到知识库中，实现知识的积累和共享，为以后处理同类事件提供参考。 将在事件管理流程中建立的考核文档如下： 《事件记录追踪管理表》 《运维知识库文档》 变更管理考核 变更管理考核出于两个目的：一是为了解决系统问题；二是为了适应新业务的变化。在创建变更时，将根据变更情况进行分类以及设定优先级。然后将变更指派给相应的开发专家组，由专家组对变更进行综合分析，明确变更的风险及其影响，并制定详细的变更方案及计划。变更经理对变更方案进行审批，审批通过后，按照变更计划实施变更，同时触发发布管理流程。当完成变更实施后，由变更管理小组对实施情况进行评审，如果成功，则关闭变更请求，并出具变更总结报告，反之，修改变更方案重新实施变更。 将在更管理流程中建立的考核文档如下： 《变更影响分析记录》 《变更申请审核记录》 《变更追踪记录》 发布管理考核 由变更管理考评触发生成发布管理请求，根据发布请求考核相应发布方案以及计划，明确发布的内容、角色职资分配、发布日期等。根据变更实施情况组织用户进行培训和测试，确保变更和发布的成功。当测试通过后，确定软硬件版本并进行安装，同时触发配置管理流程，更新配置信息。 将在运维发布管理流程中建立的考核文档如下： 《版本发布管理记录》

# 运行管理体系

## 运维方案

开发商开发的应用软件验收合格后，提供一年的免费维保服务，并提供 7×24 小时免费电话服务，免费服务期满后的维护和升级方式。 开发商在投标书中必须明确承诺达到招标人的服务响应要求：在运行维护期内，提供7×24小时技术支持及维护服务，服务范围包括所有维护设备，并根据故障情况划分为三种现场处理级别： 一级故障：系统宕机，业务停止。 处理方式：开发商在接到故障通知后，立即响应，1小时内前往设备使用现场，4 小时内解决故障。硬件设备出现故障时，应进行紧急备件更换，保证采购人业务的正常运行。 二级故障：系统能够工作，但部分功能失效。性能下降，但不至中断业务。 处理方式：开发商在接到故障通知后，半小时响应，3小时内前往现场，在24小时内解决故障。 三级故障：系统可以运行，但出现系统报错或出现问题。 处理方式：开发商在接到故障通知后，1小时响应，3个工作日内解决故障。

## 运营方案

按项目计划项目的培训8次，每次为期1天。在培训期内，分别对系统管理员、最终用户、单位领导进行有针对性的现场培训，培训分为课程讲解和实际操作两部分。同时培训期可以根据用户实际要求和时间安排进行顺延。提供具有相应专业知识、实际工作和教学经验的讲师和辅导人员以及培训教材。 系统项目软件培训中系统集中培训面向系统维护人员和业务人员，开发公司负责培训讲师和辅导人员的所有费用和培训对象的资料费。培训内容是系统的使用、维护和管理。统一集中培训。平台集中培训的培训内容包括系统的维护、故障诊断、管理、使用。除上述培训内容外，在系统运行期间若客户方有其它培训要求，开发公司根据实际情况协助客户方完成相关培训。 由开发公司准备培训教材和培训资料，培训教材和培训资料的语言应为简体中文，客户方有权在系统内部使用这些培训资料。培训的时间、内容、人员、期次等内容在具体执行过程中需根据客户方意见进行调整，但为了方便安排，用户需提前通知开发公司相关的调整事宜。 除了提供集中培训，为了达到持续培训的效果，还提供持续的网络培训的方式对各级人员进行培训。网上培训的电子课件由中开发公司负责编制，由客户方负责通过现有网站或新建网站对课件进行发布和管理，用户可以下载自己所需的培训教材进行学习，并反馈相关问题。开发公司将集中培训和网上培训上遇到的常见问题进行汇总，统一对问题进行解答。 开发公司提供详细的培训方案和培训承诺。培训方案主要包括培训组织机构、培训内容、培训大纲、培训计划、培训对象等几个方面，并按照上述要求进行详细说明。

# 实施进度安排

项目建设期为正式确定建设项目到系统达到正常运营状态，包括项目实施准备、开发实施、试运行直到验收和交付使用等各项工作。这些阶段的各项活动和各个工作环节，有些是相互影响的，前后紧密衔接，也有些是同时开展，相互交叉进行。因此，在前期可行性研究阶段，需将项目实施时期各个阶段的各个工作环节进行统一规划，综合平衡，做出合理又切实可行的安排。 本项目建设周期为90个工作日，其总体进度如下： 0 - 15天：系统需求分析、设计。 15- 75天：功能开发、测试。 75- 90天：系统上线并进行最终测调试。

- 付款方式：合同签订后支付合同金额的20%，预验收后支付合同金额的20%，试运行一年后支付合同金额的60%。

二、报价要求

1、投标人须对所投项目标段中的所有内容进行投报，否则作无效投标处理。

2、投标应以人民币报价，投标总价一次报定，报价均已包括本项目的所有费用，包括但不限于由投标人为实施和完成本合同所承担的全部费用和要求获得的利润，包括货物、辅材、配件、运输、管理、维护、保险、利润、税金、保险、抽样产品检测费用、现场安装调试达到正常可使用状态、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。项目实施过程中如果因自身原因造成辅助材料缺漏，投标人负责无条件补齐，不再增加费用。

3、投标单位须具备独立完成本项目的能力，具有较强售后服务能力。因此各投标人可在投标前自行进行调研，了解项目情况及详细需求，但投标单位不得因此使招标单位承担有关的责任和蒙受损失。投标单位应承担前期调研的责任和风险。投标单位中标后，不得以不了解项目情况及详细需求为理由而向采购单位提出任何索赔的要求，对此采购单位不再承担任何责任。

三、其他要求：

- 响应供应商必须承诺采购文件中提出的全部要求，如果以其中某些条款不响应时，应在文件中逐条列出，未列出的视同响应。

- 响应供应商应对所投项目的全部内容进行报价，只投其中部分内容者，其响应文件将被拒绝。

3、响应单位须保证所提供的响应文件真实有效，如因响应单位的响应文件不实而造成的后果由响应单位自行承担。有虚假应标行为经查实的响应文件，评审小组有权予以其废标。

4、评审小组在审查时，可以要求供应商对响应文件某些报价明显不合理或者低于成本，有可能影响服务质量或不能诚信履约等内容作出必要的澄清、说明或者更正或者提供相关产品的证明，若供应商无法澄清、说明或提供相关证明材料的，评审小组可认定其无效响应。

附件：服务类项目履约验收方案

一、项目概况

项目编号：JSZC-320585-JZCG-D2025-0108

项目名称：太仓市智慧档案管理平台二期（二次）

供应商名称：

合同金额：

验收主体：太仓市档案馆

二、验收目的

政府采购项目履约验收是指采购人或其委托的采购代理机构，组织验收小组对供应商履行政府采购合同情况及结果进行检查、核实和评估等，以确认其提供的货物或者服务是否符合政府采购合同约定要求的活动，验收结果是政府采购项目资金支付的重要依据。

三、验收依据

采购人通过政府采购方式和程序确定供应商的货物和服务类政府采购项目应当按照《江苏省政府采购履约验收管理办法》的通知（苏财规〔2024〕7号）进行履约验收，政府采购文件、供应商投标（响应）文件、政府采购合同是履约验收工作的基本依据。

四、验收责任主体

采购人是政府采购项目履约验收工作的责任主体。采购人应当加强内控管理，明确验收机制，按照合同约定及时验收，确定验收结论，履行资金支付义务，遵循履约验收工作程序及相关要求。采购人应当及时处理履约验收中发现的问题，依法追究供应商违约责任，并将验收和追责的相关情况及时向本级财政部门反映。

五、验收方式(形式)

5.1日常考核、分段验收

对于一次性整体验收不能反映履约情况的服务类项目，需要在服务期内对供应商服务实施情况进行日常考核、分段验收，应科学确定检查周期或分段节点，指派具体考核人员，分别实施验收。

5.2最终验收

六、验收内容：

服务类项目的验收内容可以包括但不限于：服务团队的组成、服务对象覆盖面、服务事项满意度、服务承诺实现程度和稳定性等。其中，日常考核针对供应商日常工作，包括但不限于工作质量、服务态度、执行制度、礼节礼貌、仪表仪容、设备设施、卫生保洁等方面；分段验收针对分期履行的项目，应划分合同履行阶段，明确分期考核或验收要求。日常考核或分段验收结果与付款金额、付款进度安排等挂钩。

七、验收程序：

7.1验收准备

7.1.1合同履行达到采购文件明确的验收条件时，供应商应向采购人发出项目验收申请。日常考核或分段验收环节在结束以前，供应商应当通知采购人或其委托的采购代理机构，后者应当及时查验。供应商未及时履约或发出验收申请的，采购人应及时书面催告，提出履约验收要求。供应商在收到催告后五个工作日内拒不配合的，采购人应依照合同约定追究其责任。

7.1.2供应商应当配合采购人、采购代理机构做好项目验收工作，及时提供与项目验收相关的生产、技术、服务、数量、质量、安全、合格证明及验收所必须具备的其他材料。

7.1.3采购人应及时全面准备验收，自收到验收申请之日起五个工作日内做好通水、通电、准备验收工具等必要的验收准备工作、启动项目验收、通知供应商。

7.2验收小组

7.2.1采购人应当成立验收小组，负责采购项目履约验收具体工作，验收小组一般由采购人指定的本单位3名（含）以上单数工作人员组成，并确定一名负责人。参与本项目评审的采购人代表不能作为负责人，分期（分段）验收的负责人原则上应当保持一致，负责人不得无故更换。

7.2.2根据采购项目特点和实际需要，可以邀请相关领域专业技术人员等作为验收小组成员参与验收。前期参与本采购项目相关采购活动的采购代理机构工作人员、评审专家以及与供应商有利害关系的人员，不得作为验收小组成员参与履约验收。

7.3参与验收人员

7.3.1技术复杂或专业性强的政府采购项目，可以邀请有资质的第三方专业机构参加验收并出具专业意见。

7.3.2对于采购人和使用人分离的采购项目，采购人或其委托的采购代理机构应当邀请实际使用人参与验收

7.3.3政府向社会公众提供的公共服务项目，验收时应当邀请服务对象进行公共服务项目满意度评价，评价结果作为履约验收的参考依据。

7.4验收原则

政府采购履约验收应当遵循全面完整、客观真实、诚实信用的原则，坚持公开透明、应验必验、验收必严、违约必究。

7.4.1项目验收内容应当具体，形成详细的验收过程性资料，客观反映服务承接完结情况。应包括每一项技术和商务要求的履约情况，可以包括但不限于：服务团队的组成、服务对象覆盖面、服务事项满意度、服务承诺实现程度和稳定性等。

7.4.2项目验收范围应当完整，与采购合同一致，不得省略、遗漏和缺失，也不得擅自扩大范围。

7.4.3项目验收方式应当符合项目特点，不能明确客观标准、涉及主观判断的，可以通过在采购人、使用人中开展问卷调查等方式予以客观、量化。

7.4.4项目验收标准应包括所有客观、量化指标，符合采购合同约定，未进行相应约定的，应当符合法律法规、政策要求、国家标准、行业标准，地方标准或企业标准等有关标准。

7.4.5项目验收意见应当客观真实。验收小组成员意见不一致时，按照少数服从多数的原则作出验收意见。

7.4.6验收方法主要包括全部查验核对和抽查核对。

7.5验收记录

7.5.1验收小组应当要求参与验收的供应商、专业机构、专家和服务对象等出具书面意见，作为验收书的重要组成部分。

7.5.2验收小组应当认真履行项目验收职责，做好验收记录，确保验收意见客观真实反映供应商对合同的履行情况。验收小组应当要求供应商提供能证明其按照合同约定数量或工作量清单履约的相关记录或者凭证，根据履约验收方案，对供应商提供的货物或者服务按照采购文件、投标（响应）文件、政府采购合同等逐一进行检验、核实、评估等工作，使用音视频、对现场情况描述且签字等方式留存证明材料，由供应商确认，作为履约验收的重要凭据。

7.5.3验收结束后，验收小组应在验收书中作出最终验收意见，验收小组成员对验收意见有异议的，应当在验收意见栏签署不同意见并说明理由，否则视为同意验收意见。验收意见由供应商盖章确认后报采购人。

八、验收结果

8.1、采购人应当对验收小组的验收意见进行确认并盖章。确认验收合格的，采购人在验收书上加盖单位公章；验收结果与采购合同不一致的，采购人应当根据验收意见中载明的具体偏差内容和处置建议，研究确定验收结论并加盖公章；验收小组成员意见存在分歧的，采购人应当对异议事项进行复核，妥善处置。

8.2在验收中发现供应商未按照合同履约的，具备限期整改条件的，采购人应当书面要求供应商限期整改，整改期满后重新验收整改事项。不具备整改条件或供应商未按要求整改的，采购人应当依法追究供应商的违约责任并根据生效的裁判文书支付资金。供应商不认可验收意见的，按照采购合同约定的方式解决；合同中约定的方式未能解决的，按照《中华人民共和国民法典》等法律法规规定处理。

8.3《政府采购履约验收书》（见下表1）、合同是申请支付政府采购合同价款的必备资料。验收合格后采购人申请财政性资金支付时，应当在相应电子化系统上传《政府采购履约验收书》、合同等证明性材料。涉及分段验收付款的项目，应具备符合合同约定内容的阶段性验收意见，分段验收不合格的，不予支付该阶段的资金或根据采购文件予以相应扣减。

九、验收资料归档

项目验收完结后，采购人应当将验收小组名单、验收方案、验收原始记录、验收结果、资金支付情况、追究供应商违约责任的情况、合同变更、中止或终止相关资料（若有）等作为采购项目档案妥善保管，不得伪造、编造、隐匿或者违规销毁，保存期限为从采购结束之日起至少保存十五年。

政府采购履约验收书(服务类）

| 采购人 |  | 项目名称 |  | 合同名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 供应商 |  | 项目及合同编号 |  | 合同金额 |  |  |  |
| 分期（段）验收 | 是□ 否□ | 分期（段）情况 | 共分 期（段），此为第 期（段）验收 |  |  |  |  |
| 验收时间 |  | 验收地点 |  | 验收组织形式 |  |  | □自行简易验收 □验收小组验收 □采购代理机构验收 |
| 验收内容 | 服务质量 | 服务进度 | 人员、设备 配备情况 | 行业、安全标准 |  | 项目需求、服务承诺 | 合同履约时间、 地点、方式 |
|  | 合 格□ 不合格□ | 按 时□ 不按时□ | 合 格□ 不合格□ | 合 格□ 不合格□ |  | 合 格□ 不合格□ | 合 格□ 不合格□ |
| 专业检测机构情况说明 |  |  |  |  |  |  |  |
| 存在问题 和改进意见 |  |  |  |  |  |  |  |
| 最终结论 | 合 格□ 不合格□ |  |  |  |  |  |  |
| 验收小组成员 签字 |  |  |  |  |  |  |  |
| 采购代理机构意见 |  |  |  |  | 采购人意见 |  |  |
| 经办人： 负责人： （采购代理机构公章） |  |  |  |  | 经办人： 负责人： （采购人公章） |  |  |
| 供应商确认： （单位公章或授权代表签字） |  |  |  |  |  |  |  |

| 政府采购履约验收通知单 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 供应商： |  |  |  |
| 采购人 |  |  |  |
| 项目名称 |  |  |  |
| 合同名称 |  |  |  |
| 合同编号 |  | 合同金额 |  |
| 验收时间 |  | 验收地点 |  |
| 联系人 |  | 联系电话 |  |
| 履约验收方案及工作要求 |  |  |  |
| 单位公章 年 月 日 |  |  |  |

第四部分   单一来源采购程序

一、向单一来源采购响应单位发出邀请书；

二、单一来源采购响应单位按要求制作并上传响应响应文件；

三、根据采购文件的要求，由评审小组对单一来源采购响应单位的响应文件进行审查，确定其是否满足采购文件的要求；

四、双方可就价格、售后服务承诺等技术和商务内容不断探讨和协商，可以讨价还价；但后轮次的报价不得高于前轮次的报价；响应单位必须回答评委和采购方的有关询问。响应单位必需对最终结果出具承诺，承诺内容必须包括最终商定的供货名称、规格、数量、所包含的所有附件（有赠送的需注明赠送品的型号规格数量）、价格、保修期、交货期、售后服务等内容，以供应商上传的“最终承诺及报价”为最终报价。

五、由评审小组根据成交原则，确定成交供应商；

六、成交供应商和采购单位签订合同。

- 成交原则

一、本次单一来源采购成交原则，适用于本次采购活动。

二、具备履约能力，能提供最佳售后服务。

三、成交原则：采购小组根据单一来源采购响应单位提供的单一来源采购响应文件对服务质量、技术、售后服务及价格等方面的商谈进行评审，且单一来源采购响应单位的报价不超过采购单位预算或最高限价。

第六部分    合同条款

采购人（以下称甲方）                      供应商：（以下称乙方）

地址：                                    地址：

电话：                                    电话：

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等法律法规的规定，甲、乙双方按照苏州市公共资源交易中心太仓分中心组织的关于                         项目  （编号 JSZC-320585-JZCG-D2025-0108）的招标结果，签订本合同。

第一条 服务范围

甲方聘请乙方提供以下服务：

（1）本合同项下的服务指：

（2）服务内容：

（3）服务标准：

（4）交付时间、地点：甲方指定。

第二条 组成本合同的有关文件

下列与本次采购活动有关的文件及有关附件是本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力，这些文件包括但不限于：

- 招标采购文件（编号： JSZC-320585-JZCG-D2025-0108）

- 乙方提供的投标文件和投标报价表；

- 乙方在投标过程中所作的其他承诺、声明、书面澄清等；

- 中标通知书；

- 甲乙双方商定的其他文件等。

第三条 合同总价款

合同价格按此次成交价格执行，合同总金额为人民币___________（大写）人民币，小写：（￥：）元整。

合同总价款包括完成本项目所需的所有服务内容、相关劳务支出及其配套的工具耗材、人员培训发生的所有含税费用、支付给员工的工资和国家强制缴纳的各种社会保障资金，以及投标人认为需要的其他费用等。

除非合同条款中另有规定，本合同执行期间合同总价款不变。

第四条 合同款支付

1、本合同项下所有款项均以人民币支付。

2、本合同项下的采购资金由甲方自行支付，乙方向甲方开具发票。

3、根据现行税法对乙方征收的与本合同有关的一切税费均由乙方承担。

4、付款步骤、方式：

第五条 服务质量、成果要求

1、项目完成后甲方将组织专业人员进行项目的验收工作，如存在问题，乙方应进行改进，直至验收合格为止；

2、验收标准: 按采购文件要求、乙方的投标承诺或国家相关标准。

第六条 甲、乙双方权利义务

1、甲方应当为保证项目服务的完成，给予乙方积极支持，为乙方提供项目实施的必要条件；

2、甲方应当按照本合同约定按时支付合同金额。

3、乙方提交的服务成果未经甲方书面许可，不得向任何第三方泄露。

4、 乙方提供必要的技术培训，协助甲方完成其他需要中标单位配合的服务。

5、乙方根据国家标准、行业标准和规范要求及标书规定的服务质量标准和有关要求，保质保量地完成服务工作。

第七条 知识产权

1、在合同履行过程中，由甲方向乙方提供的资料－－包括但不限于程序、文件、报告、说明、图表等均归甲方所有。

2、在合同履行完毕后，乙方依据本合同及本合同附件向甲方提供的任何程序、文件、报告、说明、图表等的知识产权均归甲方所有（但属于乙方或第三方的除外），乙方不得以任何形式使用或向第三方透露。

第八条 保密条款

甲乙双方对在本合同签订、履行过程中知悉的对方资料和信息，除该方作相反的书面说明外，均应视为该方的商业秘密，未经该方书面同意，不得向任何第三方泄露。任何一方因违反保密义务而给另一方造成损失的，应负相应的赔偿责任。无论合同是否变更、解除或终止，合同的保密条款不受其限制而继续有效，双方都应继续承担保密条款约定的保密义务。

第九条 风险责任

根据甲乙双方协商确定。乙方在项目服务期间应制定项目安全实施管理措施，并严格遵守安全管理要求，乙方在项目服务过程中因管理不当、维护措施不当等因素或不按安全管理要求，造成人员安全或财产损失事故的，其责任均由乙方承担，甲方不承担责任。

第十条 履约保证金（本项目不涉及）

1、乙方应按招标文件的约定要求提供相应的履约保证金。

2、履约保证金的有效期为合同生效之日起至合同主要义务履行完毕止。

3、如乙方未能履行合同规定的义务，或因乙方责任应由乙方承担的赔偿未完成，甲方有权从履约保证金中取得补偿。

4、履约保证金待合同主要义务全部履行完毕后全额退回（不计息）。

第十一条 合同的变更和终止

1、本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止合同。

2、除发生法律规定的不能预见、不能避免并不能克服的客观情况外，甲乙双方不得放弃或拒绝履行合同。乙方放弃或拒绝履行合同，保证金不予退还。

第十二条 合同的转让

1、乙方不得擅自部分或全部转让其应履行的合同义务。

2、乙方在履行合同过程中，不得将服务项目委托给第三方。

第十三条 违约责任

1、在合同生效后，甲方无理由要求终止服务的，应向乙方偿付合同总价款的5%，作为违约金，违约金不足以补偿损失的，乙方有权要求甲方补足。

2、甲方逾期付款的，应按照逾期付款金额的每天万分之四支付逾期付款违约金。

3、乙方不能按时提供服务（逾期超过十五天视为不能服务），或服务不合格从而影响甲方按期正常使用的，甲方有权解除合同，乙方应向甲方偿付合同总价款5%的违约金，违约金不足以补偿损失的甲方有权要求乙方补足。

4、乙方项目组成员须按招标文件承诺人员配备，未经甲方同意不得擅自更换；如更换需向甲方支付赔偿金。

5、乙方在承担上述一项或多项违约责任后，仍应继续履行合同规定的义务（甲方解除合同的除外）。甲方未能及时追究乙方的任何一项违约责任并不表明甲方放弃追究乙方该项或其他违约责任。

6、其他未尽事宜，以《民法典》和《政府采购法》等有关法律法规规定为准，无相关规定的，双方协商解决。

第十四条 不可抗力

甲、乙方中任何一方，因不可抗力不能按时或完全履行合同的 ，应及时通知对方，并在个工作日内提供相应证明。未履行完合同部分是否继续履行、如何履行等问题，可由双方初步协商，并向主管部门和政府采购管理部门报告。确定为不可抗力原因造成的损失，可以部分或全部免除责任。

因合同一方迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。

第十五条 索赔

如在项目服务提供、使用过程中，甲方发现项目质量与合同内容有不符或不满足国家标准或行业标准，有权向乙方提出索赔，乙方在收到甲方索赔通知后（）天内应免费进行补救或弥补相应的缺陷。如果乙方在收到通知后(   )天内没有弥补缺陷，或不能弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但风险和费用将由乙方承担，同时甲方对乙方行使的其它权利不受影响。甲方因补救措施所承担的应由乙方承担的费用，有权在甲方应支付给乙方的款项中直接扣除。

第十六条 争议的解决

1、因服务的质量问题发生争议的，应当邀请国家认可的质量检测机构对服务项目质量进行鉴定。项目符合标准的，鉴定费由甲方承担；项目不符合质量标准的，鉴定费由乙方承担。

2、因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲、乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决争议，则向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼；

3、在法院审理和仲裁期间，除有争议部分外，本合同其他部分应继续履行。

第十七条 诚实信用

乙方应诚实信用，严格按照招标文件要求和投标承诺履行合同，不向甲方进行商业贿赂或者提供不正当利益。

第十八条 合同生效及其他

1、本合同自经甲乙双方授权代表签订并加盖公章后，自签订之日起生效。

2、本合同一式两份份，甲乙双方各执一份。

3、本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释。

甲方（采购人）：（盖章）            乙方（供应商）：（盖章）

代表人：              代表人：

电话：               电话：

开户银行：                          开户银行：

帐号：                              帐号：

日期： 年 月 日                     日期：   年  月   日

第七部分 响应文件格式

说明：

对本章所有的响应书格式，响应方可根据自身情况进行补充和修改，但补充和修改不得造成与本格式内容有实质性的违背。

1、关于资格文件的声明函

关于资格文件的声明函

苏州市公共资源交易中心太仓分中心  ：

本公司愿就由贵单位组织实施的编号为JSZC-320585-JZCG-D2025-0108号的招标活动进行投标。本公司所提交的投标文件中所有关于投标资格的文件、证明和陈述均是真实的、准确的。若与真实情况不符，本公司愿意承担由此而产生的一切后果。

响应单位（单位盖章）：

法定代表人或授权代理人（签字或盖章）：

响应日期：    年  月	 日

2、响应承诺函

响应承诺函

苏州市公共资源交易中心太仓分中心 ：

我们收到贵单位太仓市智慧档案管理平台二期（二次）采购文件（项目编号：JSZC-320585-JZCG-D2025-0108 ），经仔细阅读和研究，我们决定参加响应。

1、我们愿意按照采购文件的一切要求，提供包括完成该项目全部内容的设备、材料及人工、机械、保险、劳保、各种税费以及质保期间的一切费用。

2、如果我们的响应书被接受，我们将严格履行采购文件中规定的每一项要求，按期、按质、按量履行合同的义务。

3、我们同意按采购文件中的规定，本响应书的有效期限为开标后90天。

4、我们愿意提供采购方在采购文件中要求的所有资料。

5、我们认为你们有权决定成交者，还认为你们有权接受或拒绝所有的响应者。

6、我们完全理解贵方不一定要接受最低报价的响应或收到的任何响应。

7、我们承诺该项响应在开标后的全过程中保持有效，不作任何更改和变动。

8、如果成交，我们同意并知晓成交通知书发出方式及发出时间，遵守采购文件和成交通知书规定，在指定时间和地点和采购人签订合同。

9、综合说明：

（1）伴随服务及配合措施；

（2）要求甲方提供的配合；

（3）对采购文件有不同意见的偏离说明；

（4）其它说明。

所有有关标书的函电，请按下列地址联系：

单位：                         联系人：

地址：                         邮政编码：

联系电话：                     传真：

响应单位：（单位盖章）

法定代表人或授权代理人（签字或盖章）

响应日期： 年 月 日

3、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录声明

参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录声明

致：苏州市公共资源交易中心太仓分中心：

我单位         （供应商名称）         在参加政府采购活动前三年内，没有重大违法记录，特此声明。

若采购代理机构在本项目采购过程中发现我单位近三年内在经营活动中有重大违法记录，我单位将无条件退出本项目的招标，并承担因此引起的一起后果。

响应单位（单位公章）：

法定代表人或授权代理人（签字或盖章）：

响应日期：  年   月   日

4、响应单位情况表

响应单位情况表

单位名称（盖章）：

| 法定代表人 |  | 成立日期 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业地址 |  | 注册资本 | 万元 |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |
| 职工人数 |  | 其中：有中高级以上职称的人数 |  |  |
| 资产总计 | 万元 | 净资产 | 万元 |  |
| 股东权益 | 万元 | 销售收入 | 2024年 万元 |  |
| 实现利润 | 2024年 万元 |  |  |  |
| 营业面积（含厂房面积） | 平方米 | 其中 | 自有面积平方米 承租面积平方米 |  |
| 单位简历及内设机构情况 |  |  |  |  |
| 单位优势及特长 |  |  |  |  |
| 近两年来完成或正在履行的重大合同情况 |  |  |  |  |
| 最近2年内在经营过程中受到何种奖励或处分（包括情况和结果） |  |  |  |  |
| 最近3年内有无因售假、售劣或是其他原因被消费者投诉或起诉的情况及说明（包括解决方式和结果） |  |  |  |  |
| 最近3年内主要负责人有无因经济犯罪被司法机关追究的情况及说明 |  |  |  |  |
| 获得技术认证的工程师及简介 |  |  |  |  |
| 其他需要说明的情况 |  |  |  |  |

5、法定代表人授权委托书 （如有）

授权委托书

本授权委托书声明：我        （姓名）系               （响应单位名称）的法定代表人，现授权委托                   （单位名称）的        （姓名）为我公司代理人，以本公司的名义参加苏州市公共资源交易中心太仓分中心组织实施的编号为JSZC-320585-JZCG-D2025-0108号的采购活动。代理人在开标、评审、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与这有关的一切事务，我均予以承认。

代理人在授权委托书有效期内签署的所有文件不因授权委托的撤销而失效，除非有撤销授权委托的书面通知，本授权委托书自响应开始至合同履行完毕止。

代理人无转委托权。特此委托！

响应单位：（单位盖章）

法定代表人：（签字或盖章）

授权代理人：（签字或盖章）

响应日期：年   月   日

6、开标一览表

开标一览表

项目编号：JSZC-320585-JZCG-D2025-0108

项目名称： 太仓市智慧档案管理平台二期（二次）

| 标题 | 内容 |
| --- | --- |
| 报价 | 元 |

响应单位（单位盖章）：

法定代表人或代理人（签字或盖章）：

响应日期：   年  月  日

注： 响应报价一次报定，包括上述货物、服务管理、人员、培训、管理、维护、保险、利润、税金、调试达到正常可使用状态、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。

7、响应报价明细表

（一）响应报价明细表

| 序号 | 分项名称 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 总价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| ... | ... |  |  |  |  |  |
| 响应总报价 |  | 大写： 元 ； 小写： 元 |  |  |  |  |

注：1.本表报价的合计金额应与开标一览表报价一致

2.本项目履行合同的设备清单费用需包含在该报价中。

响应单位：（单位盖章）

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

响应日期：  年  月  日

（二）响应报价合理性说明（如有）

注：异常低价响应审查的情形和具体要求如下：
 1.响应报价低于采购项目预算50%的，即响应报价<采购项目预算×50%；
 2.响应报价低于采购项目最高限价45%的，即响应报价<采购项目最高限价×45%；
 3.评审委员会认定的供应商报价过低、有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

响应单位应对照以上情形，在响应过程中对所投报价进行报价合理性说明（必要时附相关证明材料），合理性说明附响应报价明细表后，供评标委员会参考。

响应单位：（公章）

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

响应日期：    年   月   日

8、服务要求偏离表

服务要求偏离表

| 序号 | 内容 | 采购文件 技术要求 | 响应文件 响应要求 | 偏离情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |

注：1.响应人应在本表中对照采购文件服务要求与实际响应服务要求逐项对应列出，并在“偏离说明”项下填写以下内容：优于的，填写“正偏离”；符合的，填写“无偏离”；低于的，填写“负偏离”。

2.若事项较多，响应人可根据响应内容的实际情况另纸说明。

响应单位：（单位公章）

法定代表人或代理人（签字或盖章）：

响应日期：   年   月   日

9、商务偏离表

商务条款偏离表

| 序号 | 内容 | 采购文件的商务条款 | 响应文件的商务条款 | 偏离说明 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |

注：1.供应商应在本表中把采购文件商务要求与实际响应商务要求逐项对应列出，并在“偏离说明”项下填写以下内容：优于的，填写“正偏离”；符合的，填写“无偏离”；低于的，填写“负偏离”。

2.若事项较多，响应人可根据响应内容的实际情况另纸说明。

响应单位：（单位公章）

法定代表人或代理人（签字或盖章）：

响应日期:   年  月   日

10、项目技术方案及服务方案

响应人根据项目需求编写针对本项目的技术方案及服务方案

11、项目实施方案及进度方案

响应人根据项目需求编写针对本项目的实施方案及进度方案

12、项目质量保证措施及承诺

响应人根据项目需求编写针对本项目的质量保证措施及承诺

13、项目售后服务方案

响应人根据项目需求编写针对本项目的售后服务方案

14、企业类似业绩一览表（如有）

企业类似业绩一览表

| 序号 | 项目名称 | 项目时间 | 合同金额 （人民币） | 业主单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |

附：按照采购文件要求及评分标准提供相应证明材料

响应单位（单位盖章）：

法定代表人或代理人（签字或盖章）：

日期：年月日

15、拟投入本项目的专业技术（服务）人员情况一览表

拟投入本项目的专业技术（服务）人员情况一览表

| 序号 | 岗位 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 学历 | 专业技术职称 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ···· |  |  |  |  |  |  |

附：1、按照采购文件要求提供相应资质证明材料。

响应单位（单位盖章）：

法定代表人或代理人（签字或盖章）

日期：年月日

16、中小企业声明函

中小企业声明函（服务）

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司参加（太仓市档案馆）的（太仓市智慧档案管理平台二期（二次）JSZC-320585-JZCG-D2025-0108）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业的具体情况如下：

1、（标的名称），属于  （软件和信息技术服务业）  行业；承接企业为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元1，属于         （中型企业、小型企业、微型企业，三者选一填写）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

1从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

1、本项目专门面向中小企业采购，投标人应提供中小企业声明函或残疾人福利性单位声明函或省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件,否则视为投标无效

2、投标人提供的中小企业声明函必须包含本项目所有服务及其服务承接企业，并按照声明函格式填写完整、明确，否则视为未按规定提供声明函，投标无效。

3、中标、成交供应商享受规定的中小企业扶持政策的，《中小企业声明函》应当随中标、成交结果同时公告，接受社会监督。

17、残疾人福利性单位声明函（如有）

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部  民政部  中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日 期：

注：本项目专门面向中小企业采购，投标人若为符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定条件的残疾人福利性单位，在政府采购活动中，视同小微企业，须提供《残疾人福利性单位声明函》（见附件），否则为非实质响应。并对声明的真实性负责，供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

（全文完）